2025年-2026年天竹园绿化养护服务

公开招标采购文件

项目编号：ZXDL-2025-8

采购人：杭州临安福地陵园有限公司

代理机构：杭州正信工程咨询管理有限公司

日    期：2025年2月

目    录

第一章    采购公告

第二章    投标须知

第三章    评标办法及评标标准

第四章    采购需求

第五章    合同条款

第六章    投标文件格式

- 第一章  采购公告

杭州临安福地陵园有限公司现就“2025年-2026年天竹园绿化养护服务”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。本项目的潜在投标人应在“乐采云”平台 https://www.lecaiyun.com/ 获取（下载）采购文件，并于2025年2月25日14点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

1、项目名称：2025年-2026年天竹园绿化养护服务

2、项目编号：ZXDL-2025-8

3、采购内容及数量

| 项目名称 | 数量 | 上限价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年-2026年天竹园绿化养护服务 | 1项 | 184.1578万元 | 详见第四章采购需求 |

二、投标人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单；

3、本项目不接受联合体投标。

4、特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：公告发布时间至2025年2月25日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）获取采购文件的时间期限截止之日之后有潜在供应商提出获取采购文件的，采购人将允许其获取，但该供应商如对采购文件有异议的，应于自采购文件公告期限届满之日起七个工作日内且在投标截止时间之前以书面形式向采购人提出。

2、地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

3、方式：在线申请获取招标文件。供应商注册为正式供应商或临时供应商后，使用账号登录或者使用CA登录“乐采云”平台进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。（注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书--申领流程详见“https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3”）

4、售价（元）：0元。

5、提示：

（1）采购人依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；

（2）对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人将不予处理；

（3）采购人对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改的，采购人将无法通过政采云平台通知未按上述方式获取采购文件的供应商；

（4）招标公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“乐采云”平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则投标将被拒绝。（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”平台完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

（5）本项目不提供采购文件纸质版。

四、电子招投标的说明：

1、电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云”平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目采购文件和“乐采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

2、投标准备：

（1）注册账号--点击“商家入驻”，进行项目采购供应商资料填写，通过审核后成为正式供应商。

（2）申领CA数字证书---申领流程详见“https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。办理流程详见:CA管理操作指南https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3。

（3）安装“电子投标客户端”----投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件，客户端安装链接：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html。

3、采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

4、投标文件的制作：在“电子投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

5、投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至“乐采云”平台。

6、投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

7、供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

五、提交投标文件截止时间

1、提交投标文件截止时间：2025年2月25日14时00分（北京时间）

2、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 3、投标地点（网址）：本项目采用全流程电子化交易，无须参加现场开标会 （https://www.lecaiyun.com/）。

六、开标时间与地点：

1、开标时间：2025年2月25日14时00分（北京时间）；

2、开标地点：杭州市临安区锦城街道万马路星悦金座大厦1幢704室会议室。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、业务咨询：

采购人：杭州临安福地陵园有限公司

联系人：蒋恩超

联系电话：0571-61087239

代理机构：杭州正信工程咨询管理有限公司

地址：杭州市临安区锦城街道万马路星悦金座大厦1幢704室

联系人：戴玉洁

联系电话：0571-63807068

- 第二章  投标须知

- 前附表

| 序号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：2025年-2026年天竹园绿化养护服务 二、实施地点：临安区 三、项目实施范围：天竹园绿化养护包括天竹园陵园内苗木养护及更换、天竹园陵园外苗圃苗木养护等。成交单位1家。 四、质量要求：达到采购人要求。 五、服务期限：合同签订后2年。 六、本次采购设定最高限价：184.1578万元。投标人的报价高于采购人设置最高限价的，作无效标处理。 |
| 2 | 投标保证金：无。 |
| 3 | 投标截止时间：2025年2月25日14时00分止 投标文件递交地点：杭州市临安区锦城街道万马路星悦金座大厦1幢704室会议室。 |
| 4 | 开标时间、地点：2025年2月25日14点00分；本项目采用全流程电子化交易，投标人无须到场参加开标会议。 |
| 5 | 本项目实行电子投标。电子投标文件，按“乐采云”平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败者作无效响应处理。 ▲投标截止时间前，供应商未传输递交“电子加密投标文件”的，投标无效。 |
| 6 | 现场踏勘：不统一组织，由投标人自行踏勘。 |
| 7 | 评审结果公示：评审结束后2个工作日内，中标（成交）结果公示于浙江省政府采购网上发布。 |
| 8 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 9 | 付款方式：详见第四章采购需求。 |
| 10 | 投标文件有效期：90天 |
| 11 | 采购代理服务费及其他费用：采购代理服务费按国家发展改革委[2011]534号文件规定收费标准50%收取；所有费用由成交人支付，在成交通知书发出前付清。 |
| 12 | 解释：本项目已申请现场公证。本采购文件的解释权属于杭州临安福地陵园有限公司。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

仅适用于本次采购文件中采购项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、“采购人”系指委托代理机构采购本次项目的杭州临安福地陵园有限公司。

2、“代理机构”系指组织本次采购的杭州正信工程咨询管理有限公司。

3、“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4、“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

5、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的方案文本、保险、税金及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指采购文件规定投标人须承担的人工、技术服务以及其他类似的义务。

7、“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

- （三）开标委托

本项目无须投标人到场参加开标会议。

- （四）投标费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有其他规定的除外）。

- （五）现场踏勘

- 1、采购人不统一组织现场踏勘和投标预备会，投标人可自行组织进行现场考察。

- 2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

- 3、除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 4、采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人应根据现场情况，将所需产生的费用考虑周全，中标后如有产生相关费用均不考虑。

- 5、投标人提交投标文件即视为投标人已自行充分踏勘现场及周边环境，并对现场状况、周边状况、政策因素等各方面合同履行因素已作充分了解，并同意依照现状履行合同。

- （六）特别说明：

1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

3.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证须为本法人所拥有。投标人投标所使用的项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.本项目不允许转包、违法分包，否则采购人有权追究责任。

5.投标人自行踏勘现场，踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（七）采购文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当规定时间前以书面形式向采购人或代理机构提出。代理机构将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二、投标文件的编制

- 投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- （一）投标文件的组成

- 投标文件组成包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部份，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 1.资格文件

- （1）承诺函

- （2）法定代表人（负责人）资格证明书（附身份证复印件或扫描件）

- （3）法定代表人（负责人）授权委托书（附身份证复印件或扫描件）

- （4）特定资格条件要求的证明文件（如：有效的营业执照副本复印件或扫描件等）

- 2.商务技术文件

- （1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- （2）投标函

- （3）投标人基本情况介绍（含企业概况、企业规模、技术力量等）

- （4）相关资质资格、荣誉等的文件（如评分办法或本采购文件中要求的相关证书，提供复印件或扫描件）

- （5）类似业绩情况（提供项目实施情况一览表、合同或中标通知书等复印件或扫描件）

- （6）拟投入本项目的服务团队一览表（附项目负责人简历表、团队成员相关证件复印件或扫描件）

- （7）商务技术偏离说明表（商务偏离如付款方式、投标有效期、实施期、质量等商务条款的响应、偏离；技术偏离如采购需求中的相关技术要求）

- （8）评标标准相应的技术服务方案

- （9）投标人认为需要提供的其他商务技术文件或说明（如有提供，格式自拟）

- 注：以上目录是编制商务技术文件内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

- 3.报价文件：

- （1）报价一览表

- （2）报价明细表

- （3）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位，采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标文件对每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。报价应按采购文件中相关附表格式填报。

2.投标报价应包括（但不限于）现场踏勘、资料收集、提供相关资料、专用工具、材料、肥料、农药、机械器具、机械油耗、水电费、运输、装卸、人工、机械、管理费、利润、风险费、验收、保险、规费、税金、技术指导和服务、安全文明施工费、企业管理费、不可预见费、其他费用等为完成本项目服务可能发生的全部费用。

属于完成本次项目所必需的但投标人未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.成交企业的投标文件自投标截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：本项目不设置保证金。

- （六）投标文件的编制、签署

- 组成投标文件的各项资料均应遵守本条：

- 1.投标文件的签署、盖章：

- 投标文件按照采购文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其投标无效；其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章，并根据“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 2.投标文件必须由法定代表人或其授权代表签署。投标人法定代表人或授权代表的签字须用不褪色墨水或电子签名，否则按无效标处理。

- 3.资格审查文件、商务技术文件中不得出现投标报价等价格信息，否则按无效标处理。

- 4.投标文件应字迹清楚、内容齐全、格式规范，如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表不褪色墨水或电子签名并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 因未按照采购文件要求编制而导致的投标文件被误读或按无效标处理等不利后果由投标人承担。

（七）投标文件的递交

投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至“乐采云”平台，同时在投标截止时间前将在“投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件(文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名")以电子邮件方式传送至代理机构邮箱(邮箱地址：262967652@qq.com)，传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

三、开标

- （一）开标程序：

- 1.开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始；

- 2.主持人介绍参加开标会的成员，宣布开标期间的有关事项、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

- 3.投标截止时间后，“乐采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件，采购人依托“乐采云”平台发起开始解密指令，主持人宣读在线递交电子投标文件的投标人名单。投标人登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。所有投标人均应当准时在线参加，投标人不足3家的，不得开标。

- 4.开标解密后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会对通过资格审查的投标人的商务技术文件进行评审。

- 5.在“乐采云”平台上公开资格和商务技术评审结果，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；如投标有效供应商不足三家，评标委员会确定为废标；

- 6.在“乐采云”平台上公开报价开标情况，采购人做开标记录并进行公开唱标，唱标内容为报价文件中“报价一览表”内容，以及采购人认为合适的其他内容与记录。采购人在“乐采云”平台-开标记录模块开放供应商在线签字确认环节，投标人法定代表人或其授权代表对开标记录进行在线核实，投标人法定代表人或其授权代表未在10分钟内进行在线核实的，视作同意报价，不影响评标过程和结果；同时由唱标人、监督人当场签字确认。

- 7.评标委员会对各投标人的报价文件进行评审；

- 8.在“乐采云”平台上公布评审结果。评标结束，采购人公布有效投标人的评审结果和推荐的中标候选人，宣布本次开标会议结束。

- 特别说明：

- 1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，请根据相关公告，按调整后的程序操作。

- 2、项目采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

- 3、本项目严格采用“乐采云”平台开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- （1）若个别投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目重新组织采购活动。

- （2）若因“乐采云”平台原因导致采购活动无法正常进行的，采购人将情况报告采购监管部门，经同意后，重新组织采购活动。

- 四、评标

详见第三章评标办法及评标标准。

五、定标

- 1.本项目由评标委员会根据采购文件和有关规定推荐中标候选人，采购结果由采购人代表签字确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内确认中标人。

- 2.自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过纸质形式或电子交易平台向中标人发出成交确认书，同时在浙江省政府采购网发布采购结果公告。公告期限为1个工作日。

- 3.成交确认书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，成交确认书对采购人和中标人具有同等法律效力。

- 六、合同授予

（一）签订合同

1.成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2.成交通知书发出后，成交人若借口故意拖延、拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，将被扣罚投标保证金并取消成交资格，给采购人造成损失的，应赔偿损失。

- 3.成交单位拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交单位，也可以重新开展采购活动。

- （二）履约保证金：签订合同前，成交人应向采购人提交合同金额1%的履约保证金。采用支票、汇票、转帐、银行保函、保险机构保证保险保单等方式。

- 七、费用的结算

合同中另行签订。

八、询问、质疑和投诉

1.供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。询问函范本详见附件。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

供应商可以就采购文件及采购过程中针对特定资格条件、采购需求、评分办法中的相关事项向采购人提出询问、质疑，采购人将对此作出答复，答复的内容不得涉及商业秘密。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以自知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，即获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。否则，采购人将不予受理。

3.供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人、或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函至少应包括下列主要内容：

（1）质疑人的姓名或名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）被质疑采购项目名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料：事实依据、必要的法律依据；

（5）提出质疑的日期；

（6）采购文件获取日期及“乐采云”平台截图。

4.采购人会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

若质疑涉及招标制度或程序，会被转交采购管理部门审查。

质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所在采购监督管理部门提出投诉。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

第三章  评标办法及评标标准

第一条  评标按下列程序进行：

（一）依法组建评标委员会；

（二）评标前准备；

（三）资格审查；

（四）商务技术文件评审；

（五）报价评审；

（六）完成评标报告。

第二条  代理机构依法组建由5人以上（含）奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。

第三条  评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

第四条  本项目采用综合评分法，先开资格文件、商务技术文件，后开报价文件。满分100分，其中商务技术分占80分，报价分占20分。

第五条  评标步骤

1、资格审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）投标人不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2）被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3）无有效授权、法定代表人（负责人）授权书填写不完整或有涂改的；

4）不符合特定资格条件要求的；

5）不符合法律、行政法规规定的其他条件（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求）。

2、符合性审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）商务评审

1）投标文件未按照招标文件规定的格式编制，未按照采购文件要求签署和盖章的；

2）投标文件内容虚假的；

3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标小组认定允许其当场更正的笔误除外）；

4）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定盖章的；

5）投标有效期、项目实施期等不能满足采购文件实质性要求的；

6）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

7）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

（2）技术评审

1）明显不符合采购文件中规定的采购需求的响应方案；

2）与采购文件有重大偏离的投标文件；

3）不响应或者擅自改变采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

4）投标人技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

5）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

3、商务技术评分（80分）

| 评审内容 | 计分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业 业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过绿化养护类项目业绩的，每提供一个得1分，最高2分。 注：提供合同。 | 0-2分 |
| 企业 人员 | 拟派项目组人员具有园林绿化类中级职称的每个得1分，高级职称的每个得2分，本项最多得4分。 注：提供相应职称证书，同一人员不重复计分。 | 0-4分 |
| 管理体系认证 | - 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分。 - 注：提供有效期内的认证证书。 | 0-3分 |
| 养护设备 | - 主要设备：1、洒水车；2、绿篱机；3、登高车；4、草坪机。以上设备配备齐全的，得满分8分，每缺少一样设备扣2分，扣完为止。 - 注：提供购置发票或租赁合同，同时提供设备照片。 | 0-8分 |
| 现状调查与问题剖析 | - 1、投标人提出的对本项目绿地现状存在的问题和难点、要点的调查剖析全面、详细、精准的得6分，剖析较为全面、详细、准确的得4分，剖析基本准确的得2分，剖析粗糙、不准确的或未提供相关内容的不得分。 - 2、针对问题提出的解决方案针对性强的得6分，针对性较强的得4分，基本有针对的得2分，完全没有针对性的或未提供相关内容的不得分。 | 0-12分 |
| 实施方案 | - 投标人提出的实施方案（包含规章制度、工作计划、考核措施、园林绿化垃圾处置等）合理、针对性强的得15分，方案较为合理、针对性较强的得10分，方案基本合理、基本有针对的得5分，不合理、完全没有针对性的或未提供相关内容的不得分。 | 0-15分 |
| 关键养护技术措施 | 根据投标人针对本项目病虫害防治、施肥、修剪等关键养护技术措施方案的完整性、科学性、安全严密性、可行性及先进性进行综合打分，完整性、可行性强的得9分，完整性、可行性较强的得6分，完整性、可行性一般的得3分；未提供不得分。 | 0-9分 |
| 工作质量保证措施 | 根据投标人针对本项目提出的质量保证措施综合比较打分，措施可靠的、科学的得9分，比较可靠的、科学的得6分，基本可靠的、科学的得3分；未提供不得分。 | 0-9分 |
| 苗木种植及维护方案 | 对苗木种植环境的处理（含土方质量、反季节性种植）及对新种苗木的维护技术措施方案综合比较打分，方案可靠的、科学的得9分，比较可靠的、科学的得6分，基本可靠的、科学的得3分；未提供不得分。 | 0-9分 |
| 突发事件应急处置预案 | - 投标人提出的针对火灾、雨雪天气、重特大活动、节假日及各类评比、检查时的应对方案等的应急处置方案、应急人员的投入等合理、可行性针对性强的得9分，较为合理、可行性针对性较强的得6分，基本合理、可行、有一定的针对性的得3分，不合理、不可行、完全没有针对性或未提供相关内容的不得分。 | 0-9分 |

备注：以上涉及的相关证明资料在投标文件中提供复印件并加盖单位公章。若提供的证明资料字迹不清或资料内容无法辨认等的不得分；若未按要求提供相关证明资料的不得分。

各投标人的商务技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。评分时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

▲如经评审有无效投标的，先公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因，再开报价文件。如有效投标人不足三家，经评标委员会确定为废标，退还报价文件。

4、报价计算（20分）

1）投标价格的合理性：

分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

- 2）报价计算

报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标总报价为评标基准价，其他投标人的报价分按照下列公式计算，报价分=（评标基准价/投标报价）×20%×100。

- 5、错误修正

报价文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文正本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意并签字确认后，调整后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。同时出现两种以上不一致的，按照本条规定的顺序修正。

6、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1）报价一览表未填价格或者价格为0的；

2）投标最终报价高于最高限价的；

3）改变采购文件提供的清单；

4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按采购文件规定提交备选投标方案的除外；

5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

6）投标人拒绝按采购文件修正原则对投标文件进行修正的；

7）不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在开标结束之前进行修改或者补正。

第六条  排序与推荐。

采用综合评分法，即在全部满足采购文件实质性要求的前提下，以商务技术、报价综合得分由高到低顺序排列，推荐综合得分最高的单位为第一成交候选人。

如综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；如综合得分和报价均相同的，以商务技术得分由高到低顺序排列；综合得分、报价、商务技术得分均相同的，抽签确定候选人排序。

第七条  编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第八条  开标内容的保密

1）开标开始后，直到宣布成交结果止，凡属于审查、澄清、评价和比较的所有资料，都不应向投标人或与开标无关的其他人泄露。

2）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定成交企业过程中，投标人对代理机构和评审小组施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

第九条  投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四章  采购需求

- 一、项目概述

项目名称：2025年-2026年天竹园绿化养护服务

项目概况：天竹园绿化养护包括天竹园陵园内苗木养护及更换、天竹园陵园外苗圃苗木养护等。

- 二、项目需求

- （1）总体服务内容：

- 1、体现植物造景，使植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛，与植物生长的各阶段相适应，对植物群落进行合理养护，使植物群落完整，层次丰富。杜绝在绿地中出现黄土露天现象。

- 2、行道树和绿地乔木无缺株、死株，补植树品种、胸径、树高一致；树木支撑规范、统一、稳固，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化；树木修剪及时，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删，无死株；行道树树穴土壤低于侧石，绿地乔木树穴无板结。

- 3、绿篱、色块小灌木，无缺株、小道、混种及黄土裸露，补植灌木品种、规格一致；道路色块灌木定期修剪，切边清晰。

- 4、草坪生长繁茂、平整，土壤低于园路或侧石；时花花期整齐，色彩效果好。

- 5、植物灌溉及时，肥力充足。

- 6、掌握病虫害情况，防治措施有效；树皮开裂或有孔洞及时填补，冬季刷白工作规范到位。

- 7、园路平整，无破损、无积水、无淤泥；其它园林建筑保持安全，按时修缮，维护良好；指示牌、禁令牌、宣传牌放置合理，醒目、完善、规范；绿化带侧石、护栏完好，补修材料规格、颜色一致。

- 8、乔木叶面及色块叶面无严重积尘；树上无杂物和晾晒衣物等情况；绿地内无垃圾、石块、垃圾渣土、果壳、枯枝落叶等杂物；果壳箱清洁完好，箱内垃圾日产日清。

- 9、管理制度完善，养护管理人员配备到位；养护人员作业规范；管理人员巡查监管到位，无违章占绿情况。

- 10、有防台、抗雪、抗旱、保绿等应急预案及措施；档案资料完整，巡查记录、病虫害防治记录、绿地概况表等详尽。

- 11、服务期内，在迎检、重大节日与各类创建活动中需要保证所有时花及其他苗木呈现达到采购人要求，中标单位应无条件服从采购人的安排，圆满完成各项任务，由于中标单位的原因失分或造成不良影响的，采购人有权进行处罚和清退中标单位。

- （2）养护服务内容：

- 1、植物养护：

- 1.1养护要重视和体现植物造景，对植物群落进行合理养护，使植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛，营造优美植物景观。

- 1.2随着植物生长的各个阶段，应不断进行调整与充实，使植物群落完整，层次丰富，四季有花，黄土不裸露，保持叶面清洁，有整体观赏效果。

- 1.3树木及时修剪，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删；植物无死株。（树木成活率98%以上；树木保存率100%。如大型树木或造景植物出现死亡应及时补植或换同等价值符合整体样貌的植物，具体以采购人要求为准。）

- 2、土肥要求：土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，改善土壤理化性状。

- 3、病虫害防治要求：提倡综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在以不影响观赏效果的范围之内。

- 4、卫生要求：绿地整洁，地面卫生，无垃圾杂物，墙面无涂刻、无招贴，建筑物上无蛛网。

5、管理要求：

5.1绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，挂牌上岗。

5.2无违章占绿、无违法建设。

5.3秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。

6、技术要求：《杭州市城市绿化管理条例》《杭州市城市绿化管理条例实施细则》《杭州市公园管理条例》《关于加强杭州市城区园林绿化养护管理的实施意见》《杭州市城区绿地养护质量标准（试行）》《杭州市城区绿化灾害性天气应急预案》《水生植物栽培与养护管理规范》《杭州市城区绿化养护管理综合考核评分细则》

注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

（3）种植工程要求：

1、植物供应质量：提供的植物材料必须保证质量。苗木应根系发达、生长健壮、无病虫害；花卉种子要纯净度高、发芽率合格。

2、种植操作规范：种植过程要严格按照标准操作。包括正确的种植穴挖掘（深度、宽度符合植物根系要求）、合理的种植间距（根据植物成年后的冠幅确定）、科学的种植时间选择（考虑植物生长周期和季节因素）等。

3、施工安全保障：在种植现场，服务人员要遵守安全施工规定。使用工具和机械设备时要确保安全操作，设置必要的安全警示标志，防止意外事故发生。

（4）采购清单（另附）

（5）本项目水电费金额为合同价的1.5%，在合同签订后5个工作日内由中标单位向采购人支付。

第五章  合同条款

甲方：杭州临安福地陵园有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，甲乙双方根据 2025年-2026年天竹园绿化养护服务 的采购结果，甲方委托乙方就 2025年-2026年天竹园绿化养护服务 提供服务。甲方同意接受乙方为本项目所做的投标文件，乙方必须完全按采购文件、成交通知书、投标文件及本合同条款和补充协议履行义务。甲、乙双方同意签署本合同：

- 一、服务内容

- 天竹园绿化养护包括天竹园陵园内苗木养护及更换、天竹园陵园外苗圃苗木养护等。

- 二、服务期限：自    年  月  日起至    年  月  日止。

- 三、服务要求

（1）总体服务内容：

1、体现植物造景，使植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛，与植物生长的各阶段相适应，对植物群落进行合理养护，使植物群落完整，层次丰富。杜绝在绿地中出现黄土露天现象。

2、行道树和绿地乔木无缺株、死株，补植树品种、胸径、树高一致；树木支撑规范、统一、稳固，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化；树木修剪及时，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删，无死株；行道树树穴土壤低于侧石，绿地乔木树穴无板结。

3、绿篱、色块小灌木，无缺株、小道、混种及黄土裸露，补植灌木品种、规格一致；道路色块灌木定期修剪，切边清晰。

4、草坪生长繁茂、平整，土壤低于园路或侧石；时花花期整齐，色彩效果好。

5、植物灌溉及时，肥力充足。

6、掌握病虫害情况，防治措施有效；树皮开裂或有孔洞及时填补，冬季刷白工作规范到位。

7、园路平整，无破损、无积水、无淤泥；其它园林建筑保持安全，按时修缮，维护良好；指示牌、禁令牌、宣传牌放置合理，醒目、完善、规范；绿化带侧石、护栏完好，补修材料规格、颜色一致。

8、乔木叶面及色块叶面无严重积尘；树上无杂物和晾晒衣物等情况；绿地内无垃圾、石块、垃圾渣土、果壳、枯枝落叶等杂物；果壳箱清洁完好，箱内垃圾日产日清。

9、管理制度完善，养护管理人员配备到位；养护人员作业规范；管理人员巡查监管到位，无违章占绿情况。

10、有防台、抗雪、抗旱、保绿等应急预案及措施；档案资料完整，巡查记录、病虫害防治记录、绿地概况表等详尽。

11、服务期内，在迎检、重大节日与各类创建活动中需要保证所有时花及其他苗木呈现达到采购人要求，中标单位应无条件服从采购人的安排，圆满完成各项任务，由于中标单位的原因失分或造成不良影响的，采购人有权进行处罚和清退中标单位。

（2）养护服务内容：

1、植物养护：

1.1养护要重视和体现植物造景，对植物群落进行合理养护，使植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛，营造优美植物景观。

1.2随着植物生长的各个阶段，应不断进行调整与充实，使植物群落完整，层次丰富，四季有花，黄土不裸露，保持叶面清洁，有整体观赏效果。

1.3树木及时修剪，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删；植物无死株。（树木成活率98%以上；树木保存率100%。如大型树木或造景植物出现死亡应及时补植或换同等价值符合整体样貌的植物，具体以采购人要求为准。）

2、土肥要求：土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，改善土壤理化性状。

3、病虫害防治要求：提倡综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在以不影响观赏效果的范围之内。

4、卫生要求：绿地整洁，地面卫生，无垃圾杂物，墙面无涂刻、无招贴，建筑物上无蛛网。

5、管理要求：

5.1绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，挂牌上岗。

5.2无违章占绿、无违法建设。

5.3秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。

6、技术要求：《杭州市城市绿化管理条例》《杭州市城市绿化管理条例实施细则》《杭州市公园管理条例》《关于加强杭州市城区园林绿化养护管理的实施意见》《杭州市城区绿地养护质量标准（试行）》《杭州市城区绿化灾害性天气应急预案》《水生植物栽培与养护管理规范》《杭州市城区绿化养护管理综合考核评分细则》

注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

（3）种植工程要求：

1、植物供应质量：提供的植物材料必须保证质量。苗木应根系发达、生长健壮、无病虫害；花卉种子要纯净度高、发芽率合格。

2、种植操作规范：种植过程要严格按照标准操作。包括正确的种植穴挖掘（深度、宽度符合植物根系要求）、合理的种植间距（根据植物成年后的冠幅确定）、科学的种植时间选择（考虑植物生长周期和季节因素）等。

3、施工安全保障：在种植现场，服务人员要遵守安全施工规定。使用工具和机械设备时要确保安全操作，设置必要的安全警示标志，防止意外事故发生。

三、合同金额

本项目的合同金额总价：         元（人民币           元整）。合同金额应包括服务期内的所有费用，包括且不限于现场踏勘、资料收集、提供相关资料、专用工具、材料、肥料、农药、机械器具、机械油耗、水电费、运输、装卸、人工、机械、管理费、利润、风险费、验收、保险、规费、税金、技术指导和服务、安全文明施工费、企业管理费、不可预见费、其他费用等一切费用。属于完成本次项目所必需的但乙方未列入报价的费用将被视为乙方优惠，采购单位均不予支付。投标价格在合同实施期内固定不变，不随人员数量、投入设备工具、材料人工市场波动等的变动而调整。

本项目服务费税率为：    %；本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家税率政策调整，则价税合计相应调整。本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

四、支付方式：

1、养护服务费：养护经费采用先作业后拨付的方式，由甲方根据养护中标价格按月进行分摊，并根据考核细则每月实施检查考核扣除后按月支付。

2、绿化工程费：绿化工程竣工验收合格后支付至完成工程量的80%，剩余费用在工程结算审计后支付至结算审定造价的98.5%，余款1.5%作为保修金，待缺陷责任期满后一个月内一次性付清（不计息）。

3、水电费金额为合同价的1.5%，在合同签订后5个工作日内由乙方向甲方支付。

五、履约保证金

乙方应在本合同生效前向甲方提交履约保证金，金额为合同价款的1%，金额：         元（人民币           元整）,形式为（转账/银行保函/保险机构保证保险保单）。待项目终验结束无任何履约问题后全部退还（不计息）。

履约保证金包括服务期、服务质量、考核等综合情况，服务期未按时完成扣除履约保证金的0.5%，未在规定时间整改从而影响进度的扣履约保证金的0.3%，考核情况违背职业操守扣除履约保证金的0.2%。若出现以上更为严重的情节，甲方有权扣除相应服务款或是单方面解除合同。

六、双方代表

1、甲方项目负责人：

姓    名：             ；

联系电话：             ；

甲方对甲方项目负责人的授权范围如下：对项目进度、质量、成本、安全及合同执行情况进行管理、监督和检查，代表甲方对项目进度款的签证等职责。

2、乙方项目负责人：

姓    名：            ；

联系电话：            ；

乙方对乙方项目负责人的授权范围如下：按合同约定的项目进度要求，并按甲方代表人依据合同发出的指令组织项目实施，保障项目的顺利实施，做好与各相关单位的协调工作。

七、乙方的服务要求

1、乙方承诺：参照采购文件的服务要求以及采购文件的相关响应承诺。

2、对甲方提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

3、乙方必须在规定期间内完成服务。

4、对于乙方无法按承诺完成工作，甲方有权请第三方解决，所需费用由乙方支付。

5、严格落实民工工资支付和“无欠薪”专项治理工作各项要求，实行“实名制登记、民工工资账户分设、银行代发工资、民工工资保证金缴纳、按月足额支付、民工维权告示牌”等，确保劳动者足额领取工资，确保不发生因欠薪引发重大群体性事件。若因欠薪引发不良影响的则扣除当月考核分中的20分，同时甲方有权直接解除合同。

八、违约责任

1、如一方违反本合同中所规定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并在七（7）日内赔偿守约方因此受到的所有损失。

2、如违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知后，仍未终止其违约行为并/或拒不履行其应有义务，则守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外，亦有权提前终止本协议。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十一、合同生效及其它

1、合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经有关部门审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中国人民共和国民法典》有关条文执行。

5、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。

合同附件：

附件一、廉洁协议

附件二、考核评分标准

附件三、安全生产协议书

附件四：无欠薪承诺函

甲方保留在合同签订前修改、完善合同条款的权利。

甲方：    (盖单位公章)

法定代表人或经办人：       (签字)

乙方：      （盖单位公章)

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人或其授权的代理人：        (签字)

开户银行

账号：

联系电话：

签订时间：     年      月     日

签订地点：                      。

附件一：

廉洁协议

甲方：杭州临安福地陵园有限公司

乙方：

甲乙双方在这次合同签订、履行过程中，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，甲乙双方均有权立即解除合同，并在一定时期内有权拒绝与对方进行合作。由此引起的相应损失均由过错方承担。

甲方（公章）：杭州临安福地陵园有限公司

日期：     年   月   日

乙方（公章）：

日期：     年   月   日

附件二：

考核评分标准

| 项目 | 具体事项 | 质量标准 | 质量考核标准 | 实际扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物养护标准 （40分） | 枯死植物清理及补种 | 无死株、枯枝，绿篱、色块植物整齐，无残缺，乔木、大树、灌木、草坪不得缺损，死亡植物适宜季节在3天清理。对绿地内所有歪树进行扶正。重要地段行道树补种，春夏季须用注杆营养液。 | 灌木、草坪如有缺少，每处扣0.5分，大树每少一棵扣3分；发现死株、枯枝每1M2或每棵扣1分；死亡植物在适宜季节不按规定时间更换，每1M2或每棵扣1分。不按规定扶正歪树的，每棵每次扣1分。不按规定使用注杆营养液，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 草坪修剪、打孔与复沙 | 草坪及时修剪，草坪草高不得超过10cm。重要地段及踩踏严重的草坪结合打孔进行覆沙。 | 草坪不及时修剪或修剪不整齐，草高超过12CM不及时修剪，每处每次扣0.5－2分；不按要求打孔、覆沙，每次扣2分。 |  |
|  | 树木养护穴开挖、松土与草坪切边 | 乔木根部必须开挖养护穴，并经常松土；草坪及有匍匐茎的地被植物（如扶芳藤）边缘及时切边。 | 乔木根部没有开挖养护穴的，每棵扣1分；没有经常松土、造成土壤板结的，每棵扣0.5分；草坪及有匍匐茎的地被植物（如扶芳藤）边缘没有及时切边每处每次扣0.5-1分。 |  |
|  | 拔草及选择性除草剂的喷施 | 草坪杂草高度不得高出草坪5cm；灌木（色块）、多年生草本植物、球宿根植物内杂草不高于植物本身；无藤类杂草及大型杂草。严禁使用草甘磷等灭生性除草剂。 | 草坪杂草高度高于草坪5CM，每处扣1分；灌木（色块）、多年生草本植物、球宿根植物内，每发现1处高于植物本身的杂草，扣0.5－1分；发现藤类杂草及大型杂草，每次扣1分。使用除草剂引起药害的，每处每次扣3－15分。 |  |
|  | 乔木及行道树修剪 | 冬季对绿地内所有乔木整形修剪一次，（修剪标准参照杭州西湖绿地标准）。常绿行道树的第一、第二年分别要求修剪掉1/2和1/3以上的树枝量，落叶行道树和其它绿地内乔木按标准修剪。行道树修剪要求在农历十二月初十日前完成，其它乔木可放宽至农历十二月十五日前完成。树木修剪时做好相应安全（上树人员须佩戴安全带等）工作。遮挡交通标志牌及碰线树枝及时修剪。修剪剪口大于2cm的应涂抹园林专用防腐剂。 | 不按规定修剪，每棵行道树（乔木）扣0.5－1分；不按时完成修剪，每延期一天扣1分；不按标准修剪或修剪不美观，每棵扣0.5分；剪口不涂防腐剂的每处扣0.5分；树干空洞不及时填补，发现1处扣1分。树木修剪时没有按要求做好相应安全工作的，每次扣2分。遮挡交通标志牌及碰线树枝没有按要求及时修剪的，每棵每次扣0.2分。 |  |
|  | 乔木涂白 | 绿地内全部乔木每年冬季涂白一次（12月30日前完成）。 | 不涂白，发现1棵扣0.1分。 |  |
|  | 抗雪抗台 | 遇到灾害性气候发生，应及时组织人员（车辆）进行抗台扶树、抗雪保绿，并在4天内完成所有损坏树木的扶植、加固、断枝清枝等工作。 | 台风前不按要求对树木进行修剪或支撑的，每株扣1分；降雪前不按要求完成行道树修剪的，每株扣1－3分；台风、降雪后不能在规定时间内完成树木扶正、断枝抢运的每次扣3－10分。灾害天气项目负责人不在现场指挥的，每发现一次扣5分。 |  |
|  | 浇水与排水 | 夏季做好抗旱浇水工作。雨季做好排水工作。 | 不按要求及时组织人员（车辆）做好抗旱、排水工作的，每次扣3－20分，导致绿化枯死（淹死）的，灌木、草坪每㎡（或每株）扣0.5分，乔木每株扣1分，行道树每棵扣3－5分；胸径20㎝及以上大树每株扣5－10分；枯死（淹死）植物在适宜季节不按同规格及时补种的，每处扣2分。 |  |
|  | 抺芽及除萌 | 树木不定芽和树木基部的萌蘖枝的长度不得大于15cm。 | 不定芽和萌蘖枝的长度超过15CM的，每棵树扣0.2分。 |  |
|  | 开花的多年生花卉，球、宿根植物养护 |  | 松土、修剪枯枝黄叶，每缺1遍扣5分 |  |
|  |  |  | 摘除残花（如开花），每缺1遍扣5分 |  |
|  | 施肥 | 根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥二次，每次用腐熟豆饼400克／㎡或复合肥20克／㎡）。 | 球宿根植物要求结合松土进行施肥；不达标准，每处扣0.5－2分；不施或少施每M2或棵扣0.5分。 |  |
|  |  | 树木保存率100%。 | 每降一个百分点，扣1分。 |  |
| 卫生及美观标准 （20分） | 冲洗蒙尘 | 道路分车绿带、道路退让带绿地、行道树按要求冲洗蒙尘。 | 不冲洗每处扣1分；不按业主操作规范冲洗，每次扣2分。 |  |
|  | 支撑、护篱、绳缚等修复、拆除与更换 | 及时修复、拆除或更换破损的支撑、护篱、绳缚等维护设施（随着树木生长，支撑用的铁丝如太紧也需更换）；植株无钉子、无铁丝等无关缠绕物；需对原有的保留的支撑每年进行油漆一次。 | 支撑、护篱、绳缚等维护设施破损没有及时修复、拆除或更换的，每处扣1分。植株有钉子、铁丝等无关缠绕物的，每处扣0.5分。不对原有支撑进行油漆的，每处扣1分。 |  |
|  | 卫生标准 | 绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物，无卫生死角。 | 绿地内水体有漂浮杂物或杂生水生植物每处扣0.5－2分，有卫生死角，每处每次扣1－3分。 |  |
|  |  | 拔除的杂草，修剪后的树枝、草渣等垃圾日产日清，堆放到环卫处指定的地点。 | 垃圾日产日清，每次每处扣1分；绿地内焚烧垃圾，每发现1次扣2－5分。乱倒垃圾，每发现1次，扣1－3分。 |  |
| 病虫害防治标准 （10分） | 病虫害防治 | 食叶性害虫危害的叶片，每株不超过5%；刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%；无蛀干性害虫的活虫、活卵。行道树要求夜间施药。科学全理用药，避免出现药害。 | 食叶性害虫危害的叶片，每株超过5%的，一株扣0.5分；刺吸性害虫危害的叶片，每株超过10%的，一株扣0.5分；有蛀干性害虫的活虫、活卵的，一株扣2分。行道树不按要求施药的，每棵每次扣0.5分。出现药害，每处每次扣1－3分 |  |
| 管理标准（30） |  | 园林设施存在的破损情况及时向业主汇报，如因绿化养护人员作业不当引起的损坏应在7天内按原样修复。绿地内存在的水、电、火、燃气等安全隐患及时书面向业主汇报。 | 园林设施破损不及时向业主汇报，发现一次扣1分；因养护人员作业不当引起的损坏未在7天内按原样修复，发现一次扣1分。绿地内存在的水、电、火、燃气等安全隐患未及时书面向业主汇报的，发现一次扣1－5分. |  |
|  |  | 养护人员举止文明，行为规范，如管理区域内发生治安、消防等事件，及时处理或报警，并上报业主。 | 养护人员有不文明行为的每次扣1－3分；如管理区域内发生治安、消防等事件，没有发现或发现后没有及时处理、报警的，每次扣1－5分；没有上报业主的，每次扣1－2分。 |  |
|  |  | 作业人员统一着装，挂牌上岗（式样由业主指定）。 | 不穿着规定式样的工作服，每发现一人，每次扣1分。 |  |
|  |  | 无违章占绿、无违法建设、，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。绿地内无蔬菜种植。 | 发现违章占绿、违法建设时，如不及时阻止，每处扣2分；不上报业主的，每处扣1分；违法、违章破坏的绿地、设施，不及时恢复原样的，每处追加扣2分。有晾晒衣物现象，发现一次扣0.5分。绿地内有蔬菜种植，每处扣1－5分。 |  |
|  |  | 未经业主许可，不得挖掘树木、花草等园林植物，搬运园林设施，修剪扦插材料。 | 每发现一次扣5－10分（情节严重的按偷窃行为送公安机关处理）。 |  |
|  |  | 项目负责人每周未编制下周的工作、人员安排的详细计划，及本周的工作小结，由项目负责人亲自报送业主方管理人员。工作计划、小结作必须详细，并需经业主审定，否则，业主将退回，并要求重新上报， | 工作计划、小结未按时报送，每次扣1－2分；非项目负责人亲自编写、报送、汇报的，每次扣2－4分；计划、小结不详实，每退回一次，扣考核分2分。未上报的除当月养护款（扣100分）。 |  |
|  |  | 项目负责人每月需向业主管理人员汇报工作2次以上，并认真落实在汇报过程中业主方管理人员提出的养护要求。接到业主通知后，项目负责人在1小时内领取业主发出的《限期整改通知书》或半小时内到达业主指定的问题现场，并按通知书要求进行整改。 | 项目负责人每月需向业主现场管理人员汇报工作少于2次的，每少一次，扣2分；没有落实业主管理人员在汇报过程中提出 的要求的，每条扣2分；没有及时领取《限期整改通知书》或到达指定现场的，每次扣2分，没有按通知书要求整改的，每条按扣分标准2倍扣分。没有落实限期整改通知书要求或当月重复出现的问题，加倍扣分。 |  |
|  |  | 绿化养护、种植时遵守业主及有关部门的文明施工规定。堆放土方（黄土）、其它材料时，必须垫彩条布；重要地段施工，必须做好实体围护；树木支撑按业主要求进行。 | 不遵守文明施工的规定、要求的，每次扣3分；堆放土方（黄土）、其它材料时，没有垫彩条布的，每次扣3分；重要地段施工，没有按要求做好实体围护的，每次扣5分；树木支撑没有按业主要求的式样、材质进行的，每棵扣3分。 |  |
|  |  | 4月下旬至10月份种植的灌木须搭遮阴棚；在此期间种植乔木，如有要求也须搭设遮阴棚。 | 种植绿化不按要求搭遮阴棚，每次扣1－5分。 |  |
|  |  | 无投诉，曝光、抄告发生。 | 投诉、曝光、上级抄告经查实，每次扣2－5分 |  |
|  |  | 其他未明事宜，按《杭州市绿地养护质量标准》《杭州市城市绿地养护考核评分标准》及采购文件、国家和地方的相关技术规范、规程、标准的相关条款考核。 | 未做到一条，每次扣除0.5－5分。 |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 附加奖励惩罚项目考核 （±10分） | 奖励项目 | 配合甲方做好上级布置的额外的突击性任务的，可视任务轻重加分（一般3分以内）。配合业主做好不属于绿化养护（保洁）范畴，但业主要求的工作的，可视任务轻重加分（一般3分以内）。 |  |  |
|  |  | 其他经业主认定的奖励项目。 |  |  |
|  | 惩罚项目 | 不配合业主做好额外工作任务的，可相应扣惩罚分（1－10分）。 |  |  |
|  |  | 其他经业主认定的惩罚项目。 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 实际得分 |  |  |  |  |

注：

1、每个项目的分值相加即为总分（100分）。

2、每个项目内的所有具体事项的扣分值之和不能超过该项目的总分值（如：植物养护标准项目下的每个具体事项扣分值之和不能超过40分）。

3、每个具体事项的扣分值最高为该项目的总分值（如：植物养护标准下的除草项，最高扣份值可到40分）。

5、养护管理检查考核月度得分在95分（含）以上的为优秀，95-92分（含）为良好，92-90分（含）为达标，90分以下为不合格；三次月度考核在90分以下，采购人有权终止合同。

6、得分在100分以下，每下降0.1分扣除当月养护经费总额的0.1%，以此类推；得分在90以下，每下降0.1分扣除当月养护经费总额的0.5%，以此类推。

7、遇到突发事件，必须服从甲方指挥和安排，如发现乙方在接到甲方通知后，没有作出积极反应的，每次扣500元，在接到甲方通知后，未在规定时间内到达现场的，每次扣1500元，未在规定时间内完成任务的，每次扣1500元。

8、核减部分费用由杭州临安福地陵园有限公司统筹安排。

- 附件三：

安全生产协议书

- 甲方：

乙方：

项目名称：          为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，始终贯彻落实“安全第一、以预防为主、综合治理”安全生产方针，严格执行安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特此在在双方签订建筑工程合同的同时签订本协议，协议的内容为甲方对乙方的安全要求，乙方须严格执行。

一、管理目标：

确保工程从开工到交付使用期间：

1、不发生任何安全生产责任事故：无重大伤亡事故，重伤率、死亡率为零；

2、无重大交通责任事故、无消防火灾事故、无重大管线损坏事故；

3、现场内的安全、消防隐患整改率须保证在时限内达到 100%，杜绝现场重大隐患的出现；

4、工程施工不发生职业病；

5、保证施工现场文明安全施工。

二、安全生产工作范围。

工程施工合同所有工程项目、临时工程及增加工程项目等涉及的安全生产。

三、安全生产要求

1、双方必须认真遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《中华人民共和国消防法》等有关法律法规和标准，贯彻国家和劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应根据合同的要求，制定确保施工安全的组织体系，安全措施、和技术措施，包括安全文明、治安、消防等方面的规章制度。分管安全生产的领导，各级专职兼职的安全员及各工种，应有安全操作规程，特种作业人员，应有审证考核制度，各级安全生产岗位，应签订责任制和定期安全检查制度。

3、乙方主管安全的领导应认真对本单位职工进行安全生产责任制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

4、乙方在施工期间须遵守甲方的安全生产、消防管理的各项规定，接受甲方的督促，检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、消防管理以及督促定期检查的义务，对于查处隐患，乙方必须限期整改。

5、在施工进场后，乙方应督促施工现场人员自觉佩戴安全生产防护用品。

6、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等应认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中生产的后果自行负责。

7、甲乙双方的人员，对施工现场的各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及单位负责承担。

8、遵循先订合同后施工的原则。乙方应拒绝合同外的施工的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。

9、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－1999）以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门办法实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

10、乙方应尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

11、乙方应执行下列安全教育培训制度；

11.1、乙方应执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；

- 11.1.1、乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训；

- 11.1.2、乙方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训。

- 11.1.3、乙方工人入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。

- 11.1.4、乙方的特种作业人员的配置应满足施工需要，并持有有效证件－当地相关部门核发的特种作业操作证，持证上岗。

- 11.1.5、乙方工人变换施工场地或工种时，要进行转场和转换教育。

- 11.1.6、乙方应执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理制度。

- 11.2、乙方须执行安全检查制度：

- 11.2.1、乙方应按照甲方的要求建立自身的定期和不定期教育的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。

- 11.2.2、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工段长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

- 11.2.3、乙方必须预防和治理职业伤害或中毒事故，施工人员不得有工程的职业禁忌症。

- 11.2.4、乙方必须严格执行职工因工伤报告制度。

- 11.2.5、乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。

- 11.2.6、如果发生因工伤事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知建设部门、安监部门和甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员须要移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。

- 11.2.7、乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均有乙方承担。

- 11.2.8、乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

- 11.2.9、乙方须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

- 11.3、乙方须执行安全防范制度：

- 11.3.1、乙方要对工程范围内工作人员的安全负责。

- 11.3.2、乙方必须采取一切严密的、符合安全制度的预防措施，确保所有工作的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可发生的一切危险。

- 11.3.3、甲乙双方以及分包商和其他在雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条例。

- 11.3.4、施工现场内，乙方须在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时提供手提式照明设备。

- 11.3.5、甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方施工人员中，因不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意。

- 11.3.6、施工现场和工人操作方面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好保护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

- 11.3.7、乙方应给所属职工必须提供有效的安全用品，如：安全帽、安全带等， 若必要时还须佩戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备。个人防护用品过期要及时更换。

- 11.3.8、乙方应在本合同签订后 10 天内，向甲方呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，并有甲方存档。

- 11.3.9、已递交的安全管理方案及条例的副本，由乙方编制并且发至所有乙方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体有甲乙双方协商决定。

- 11.3.10、乙方根据国家相关法律法规配置一定数量合格且具有经验的安全人员负责安全方案和措施的实施工作。

- 11.3.11、乙方应根据国家相关法律法，制定应急预案和现场处置方案，应对突发事件。建立应急救援队伍、配备器材设备、应急物资，并组织开展相关演练。

12、因为乙方过失造成施工现场发生安全事故造成相关方经济损失并影响工程期限的，责任由乙方负责。

13、乙方不得擅自将工程转包、分包和返包。在工作中遇有特殊情况确实需要由甲方单位配合完成的工作，应书面提出申请，经甲方领导批准后，指派有关部门配合完成。

14、乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊人员，特殊情况需要换人时须征得甲方的同意，并对新参加工作人员进行相应的安全教育、培训和考核，合格后方可使用。

- 四、消防安全要求：

1、乙方必须认真遵守《中华人民共和国消防法》以及当地政府颁发的有关消防、治安、交通安全管理制度及条例，乙方应遵守甲方消防保卫制度以及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不该或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

2、乙方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防设施、器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损毁偷盗。动用明火应进行审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方提供便利。

3、乙方根据国家相关法律法规的要求配备专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。

4、乙方根据以及自身防范措施不利或乙方工人责任制造的案件、火灾、交通事故（含现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。

- 五、现场文明施工及人员行为的管理：

1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令 393 号）、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005），在施工过程中确保安全。

2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何或妨碍治安的行为， 保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由乙方负责。

3、乙方应按照甲方要求建立全工地有关文明安全施工、消防、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防止扬尘污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

4、乙方必须严格执行保安制度，门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪对人有礼貌，切忌上班喝酒、寻衅闹事。

5、乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证企劳务人员的安全、卫生、健康、在整个合同期间，自始至终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

六、处罚的有关规定

1、乙方在整个施工工期内，必须遵守相应安全生产法律法规、规章和标准，确保施工安全。

1.1发生安全生产责任事故，致1人死亡的，处履约保证金的20%罚款；致2人亡的，处履约保证金的 50%；发生较大及以上事故的，处全额履约保证金的罚款。致1人重伤的，处履约保证金的10%/人罚款。

1.2、安全生产设置费用未投入或不足额，经整改不到位的，处 5000元的罚款；

1.3、未经甲方单位同意，擅自更换备案工程技术人员、安全管理人员的，发现一起处 5000 元/人的罚款。

1.4、检查发现特殊工种未持证上岗的，处 5000元/人罚款；重复出现加倍处罚。

1.5、其他按工程施工合同条款处罚。本协议与施工合同有出入或有重叠的，以本协议为准。

- 七、争议的处理

当合约双方发生争执时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

- 八、其他补充条款

- 双方协商确定。

- 九、合同书的份数

本合约书正本一式八份，具有同等效力，甲方六份，乙方二份。

十、有效期

自签订日起至工程施工合同书的截止期（按实际完工验收日期为截止日）同时截止。

# 甲方（盖章）：

负责人（签字）：

# 乙方（盖章）：

# 负责人（签字）：

签订日期：     年    月    日

签订地点：

附件四：

无欠薪承诺函

：

本公司对                 项目，郑重承诺如下：

1.为保护农民工合法权益，绝不拖欠民工工资；

2.严格按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，执行项目施工现场农民工实名制管理，按规定在建设主管部门缴纳农民工工资保证金。

3.按照“谁承包、谁负责”的原则，由我公司对所承建劳务的农民工工资支付负总责，按月足额支付农民工工资，保证不以工程款未到位为由拖欠农民工工资；

4.如有分包工程，委托有相应资质的企业，根据发包方要求，严禁转包、违法分包。工程施工发、承包双方依法签订专业分包或劳务分包合同；

5．如有分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按规定签订劳动合同，负责督促其按合同规定按月足额支付农民工工资。如我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行支付。

6.严格按照《关于推行临安区建设工程人工工资与工程款分账管理实施细则（试行）》临住建〔2019〕38号，同时执行《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建【2020】7号）文件，做好工资发放各项工作。

乙方（公章）：

日期：     年   月   日

第六章 投标文件格式（部分格式）

封面格式                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：**************

资

格

文

件

采购人全称：

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲资格文件

- （1）承诺函

- （2）法定代表人（负责人）资格证明书（附身份证复印件或扫描件）

- （3）法定代表人（负责人）授权委托书（附身份证复印件或扫描件）

- （4）特定资格条件要求的证明文件（如：有效的营业执照副本复印件或扫描件等）

一、承诺函

（采购人）  ：

我方参与  （项目名称）  【项目编号：    】采购活动，声明，截止投标时间近三年以来，在项目采购、投标和合同履约期间无重大违法、违规行为和不良行为记录。并郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）我公司保证投标文件中所列举的相关资料和公司基本情况资料是真实的、准确、完整、合法的，无虚假、伪造的内容。

（五）我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚。

（六）若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；将严格按照采购文件及投标文件所承诺的报价、质量、服务期限、投标方案、项目负责人等内容组织实施。

（七）我公司已详细阅读全部“采购文件”，包括修改文件（如果有）以及全部采购资料和相关附件，并已了解我公司在招投标过程中的权利和义务，同意此次采购文件中的各项内容，并同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按采购文件要求组织实施或参与串标围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方、行政主管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

二、法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                  的法定代表人（负责人），为                   项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖公章）

日期：         年       月           日

附身份证复印件或扫描件

三、授权委托书

（采购人）  ：

兹委派我公司        先生/女士(其在本公司的职务是：         ，身份证号码：          ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理                    项目(项目编号：           )采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书有效期：自   年 月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人（负责人）(签字)：

签发日期：  年  月   日

附身份证复印件或扫描件

封面格式                                         正本或副本

***项目名称

项目编号：**************

商

务

技

术

文

件

采购人全称：

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

- ▲商务技术文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）投标函

（3）投标人基本情况介绍（含企业概况、企业规模、技术力量等）

（4）相关资质资格、荣誉等的文件（如评分办法或本采购文件中要求的相关证书，提供复印件或扫描件）

（5）类似业绩情况（提供项目实施情况一览表、合同或中标通知书等复印件或扫描件）

（6）拟投入本项目的服务团队一览表（附项目负责人简历表、团队成员相关证件复印件或扫描件）

（7）商务技术偏离说明表（商务偏离如付款方式、投标有效期、实施期、质量等商务条款的响应、偏离；技术偏离如采购需求中的相关技术要求）

（8）评标标准相应的技术服务方案

（9）投标人认为需要提供的其他商务技术文件或说明（如有提供，格式自拟）

注：以上目录是编制技术、商务响应内容的基本格式要求，供参考，投标人可根据自身情况进一步补充、细化、优化。

评分对应表

【对应第三章评分办法及评分标准（报价除外）】

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(公章)：

日期：   年  月   日

投标函

（采购人）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：       】的采购活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

3、如我方中标，我方承诺：

3.1我单位若与其他投标人的投标文件存在两处及以上错误一致、内容多处雷同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

3.2在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；在签订合同时不向你方提出附加条件；

3.3按照采购文件要求提交履约担保（如有）；

3.4按照投标文件承诺派驻技术服务人员。若未按约定到岗到位的，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受采购人解除合同的要求；

3.5在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 4、其他补充说明：                                       。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

投标人基本情况介绍

投标人基本情况表

| 项目 | 叙述/提供 |
| --- | --- |
| 1. 一般情况 1.1 公司名称（包括：母公司/附属公司/办事处） 1.2 公司地址 1.3 公司成立时间 1.4 公司主业 1.5 业务范围 1.6 从事类似项目实施的情况， 1.7 也可列举出在其它行业从事的相应工作。 1.8 典型工程实例: 需提供合同 复印件。 2. 支持与经验 2.1 支持服务能力 3．公司的组织结构简图（以下可另附） 4．法定代表人身份证明 5．其它 |  |

注：本表后附企业概况、企业规模、技术力量等的介绍。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

相关资质资格、荣誉等的文件（复印件或扫描件）

（由投标人根据项目及采购文件要求自行提供）

投标人名称（公章）：

类似业绩情况

附表：项目实施情况一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 项目 投资 （万元） | 服务起始日期 | 项目 地址 | 建设单位 联系电话 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同或中标通知书等复印件或扫描件。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月   日

拟投入本项目的服务团队一览表

| 序号 | 人员姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 注册证书号 （岗位证书号） 如有提供 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖公章)：

日期：   年  月   日

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 学历 |  | 职务 |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |

投标人名称(盖公章)：

日    期：     年  月   日

商务技术偏离说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内 容 | 采购文件要求 | 投标文件对应内容 | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照采购文件商务条款、采购需求的要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如不填写，则视作与采购文件的商务技术要求一致。

投标人名称(盖公章)：

日 期：     年  月   日

封面格式                                       正本或副本

***（项目名称）

项目编号：**************

报

价

文

件

采购人全称：

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

▲报价文件

（1）报价一览表

（2）报价明细表（格式参考清单表）

（3）采购文件要求的或投标人认为需要的其它资料

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 | （大写） ￥： （小写） |
| --- | --- |
| 项目负责人 |  |
| 服务地点 |  |
| 服务期 |  |
| 质量 |  |
| 付款方式 | （是否响应采购文件） |

注：1、此表报价单不得涂改，请按规定要求填报；

2、报价应包括（但不限于）现场踏勘、资料收集、提供相关资料、专用工具、材料、肥料、农药、机械器具、机械油耗、水电费、运输、装卸、人工、机械、管理费、利润、风险费、验收、保险、规费、税金、技术指导和服务、安全文明施工费、企业管理费、不可预见费、其他费用等为完成本项目服务可能发生的全部费用。属于完成本次项目所必需的但投标人未列入报价的费用将被视为投标人优惠，采购人均不予支付。

3、本项目水电费金额为合同价的1.5%，在合同签订后5个工作日内由中标单位向采购人支付。

投标人名称(公章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：     年  月   日