三界镇长桥村未来乡村（四期）建设项目—便民服务中心布展展陈采购项目

项目编号：HY-202514

公

开

招

标

文

件

采购单位：嵊州市两山农业发展有限公司

实施单位：嵊州市三界镇人民政府

代理机构：浙江华元工程咨询有限公司

日期：2025年4月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标办法

第五章  拟签订的合同文本

第六章  应提交的有关格式范例

第一章  招标公告

项目概况：

三界镇长桥村未来乡村（四期）建设项目—便民服务中心布展展陈采购项目的潜在投标人应在乐采云平台https://www.lecaiyun.com/获取采购文件，并于2025年4月25日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：HY-202514

2.项目名称：三界镇长桥村未来乡村（四期）建设项目—便民服务中心布展展陈采购项目

3.预算金额：1499393.50元

4.最高限额：1499393.50元

5.采购需求：详见采购需求

6.合同履约期限：详见采购需求。

7.本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术，售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，严重失信行为和行贿记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目的特定资格要求：无。

三、招标文件的获取

1.时间：/至2025年4月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

3.方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 1.提交投标文件截止时间：2025年4月25日9点00分（北京时间）

- 2.投标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

- 3.开标时间：2025年4月25日9点00分（北京时间）

- 4.开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金：人民币29000元（大写：贰万玖仟元整）

投标人应于2025年4月24日下午16：00时前将投标保证金以电汇、转账、网上银行汇入指定账户，投标保证金以到账时间为准。如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，投标无效。投标人的投标保证金必须从其基本账户转出。

开户名称：浙江华元工程咨询有限公司嵊州分公司；

开户银行：工行嵊州城西支行；

账号：1211026809200053379。

七、其他补充事宜：在线投标响应（电子投标）说明

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

2.其他事项：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“采购云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息：

1.采购人信息

名   称：嵊州市两山农业发展有限公司

地   址：浙江省绍兴市嵊州市剡湖街道越秀一路21号3-4层

2.实施单位

名 称：嵊州市三界镇人民政府

地 址：嵊州市三界镇

项目联系人：沈工

联系电话：15215900174

- 采购代理机构信息

名 称： 浙江华元工程咨询有限公司

地 址： 嵊州市三江街道兴旺街288-20号七楼

- 项目联系人：董工

- 联系电话：17758156314（办公室）

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章 投标人须知

# 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价【开标一览表（报价表）另有约定的除外】。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 1.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 2.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 3.报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 4.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 2 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币29000元（大写：贰万玖仟元整） 投标人应于2025年4月24日下午16：00时前将投标保证金以电汇、转账、网上银行汇入指定账户，投标保证金以到账时间为准。如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，投标无效。投标人的投标保证金必须从其基本账户转出。 开户名称：浙江华元工程咨询有限公司嵊州分公司；开户银行：工行嵊州城西支行；账号：1211026809200053379。 投标保证金的退还：未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起3个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后5个工作日内退还。 |
| 3 | 分包 | ☐A同意将非主体、非关键性的工作分包。þB不同意分包。 |
| 4 | 投标人应当提供的资格证明、商务技术、报价文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据招标文件第二部分11.2结合第四部分评标标准提供。 |
|  |  | （3）报价文件：见招标文件第二部分11.3。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间：/,地点：/，联系人：/，联系方式：/。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品：详见第三章采购需求； （2）样品制作的标准和要求：详见第三章采购需求； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间、地点等：详见第三章采购需求。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | A不组织。 ☐B组织（现场演示，于投标截止时间前到现场演示，自带演示所需设备）。 |
| 8 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 代理服务费 | - 1.本项目代理服务费按照以下标准收取（招标代理费按差额定率累进法计算）： 服务类型金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100以下; 1.5%; 1.5%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%. 其他费用按实收取，由中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时支付。 公司名称:浙江华元工程咨询有限公司嵊州分公司 开户行:工行嵊州城西支行 账号:1211026809200053379 |
| 10 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：嵊州市三江街道兴旺街288-20号7楼；备份投标文件签收人员谢工，联系电话：17758156314（办公室） 。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 11 | 其他 | 在领取中标通知书时中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份，递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知书。 |
| 12 | 推荐中标候选人数量 | 推荐中标候选人数量：1名。 |
| 13 | 特别说明 | 本招标文件的解释权属于采购人。 |

# 一、总则

## 1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的采购云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7“★”系指实质性要求条款，“▲”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的采购政策

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向监管部门提出申请并获得监管部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

# 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

投标保证金：人民币29000元（大写：贰万玖仟元整）

投标人应于投标截止时间前一个工作日16:00前将投标保证金以网上银行、电汇、汇票或转帐形式投标人的基本账户汇入指定帐户。投标保证金的退还：未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起3个工作日内退还，中标人的投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后5个工作日内退还。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格证明文件：

11.1.1营业执照扫描件；

11.1.2符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3本项目的特定资格要求（若有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1营业执照扫描件；

11.2.2投标函；

11.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.4分包意向协议（若有）;

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9供应商根据评分细则相关内容自行编制

11.2.10供应商认为需要的其他技术文件或说明

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

# 12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。✮投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有下列情况之一的，投标无效：

16.1.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

16.1.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

16.1.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

16.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.1.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

16.1.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

16.1.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

16.1.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

16.1.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

16.1.10投标人提供虚假材料投标的；

16.1.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

16.1.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 16.1.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

16.1.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

16.2废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.2.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。✮投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19.资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

21.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

21.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

21.4报价评审。

21.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

21.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

21.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

21.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

21.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照21.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

21.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

21.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

21.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同推荐品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同推荐品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同推荐品牌投标人不作为中标候选人。

21.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 六、定标

22.确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构编制发布采购结果公告，同时通过电子交易平台或纸质形式向中标人发出中标通知书。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细（具体信息以乐采云系统模板为准）。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容的约定进行合同签订，并提交（代理机构或采购人）进行备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。相关商务条款未作要求的，无须缴纳履约保证金。

八、电子交易活动的中止

27.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第三章   采购需求

## 一、项目概况

项目名称：三界镇长桥村未来乡村（四期）建设项目—便民服务中心布展展陈采购项目

面积：861平方米。

## 二、项目范围

- 便民服务区、谈心谈话室、农文旅服务站、儿童区、展厅、卫生间、财务室、矛调会议室、档案室、各楼层科室牌及导视等空间提升及布展文化展示、隔断、家具及集成系统、智能化强弱电给水系统布置、墙顶面油漆、其他优化项目。

## 三、主要设备、材料要求

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、顶面形象模块展示 |  |  |  |
| 101 | 定制异形吊顶模块（1层） | 1.木龙骨或轻钢龙骨+环保阻燃板基层 2.定制异形或造型处用九厘板 3.面层纸面石膏板 4.面积按展开面积计算 | M2 | 505.00 |
| 102 | 定制筒灯/射灯 | 国标，按需安装，LED光源>5W | 套 | 160.00 |
| 103 | 艺术灯具 | 国标，按需安装，78W，全光谱Ra＞98 | 套 | 20.00 |
| 104 | 定制集成吊顶模块 | 1.300*300铝扣板 2.配套换气及照明 | M2 | 40.00 |
| 105 | 定制集成吊顶模块（厨房） | 1.600*600铝扣板 2.配套换气及照明 | M2 | 55.00 |
| 106 | 定制集成吊顶模块 | 1.600*600矿棉板 2.配套换气及照明 | M2 | 63.00 |
|  | 二、地面优化展示 |  |  |  |
| 201 | 卫生间地面防水 | 1.基层清理干净，涂刷环保防水涂料两遍 2.做闭水试验24小时 | M2 | 40.00 |
| 202 | 厨房地砖 | 通体防滑瓷砖，广东优等砖 | M2 | 57.00 |
| 203 | 厨房水篦子 | 1.单个水篦子尺寸580*300*25*1.5mm 2.材质特厚201不锈钢 | M | 11.50 |
| 204 | 楼梯地砖 | 通体水磨石瓷砖，广东优等砖 | 步 | 128.00 |
| 205 | （一层）实木复合地板（儿童玩乐区） | 定制12mm厚复合地板 | M2 | 19.00 |
| 206 | （一层）设备机房架空防静电地板 | 1.单块300*300mm 2.四角支撑 | M2 | 7.50 |
|  | 三、视觉文化及形象展示墙 |  |  |  |
| 301 | （一层）便民服务区——民情日记主背景形象墙 | 1.定制环保阻燃板基层+局部石膏板面层 2.定制文化内容装饰面层 3.定制雕刻亚克力字+LOGO：logo尺寸60×45cm，厚度5mm；雕刻字厚度5mm，大字高18cm，小字高15cm | 项 | 1.00 |
| 302 | （一层）便民服务中心隔断装饰文字 | 金属喷金漆吊装装置，烤漆立体字，字高28cm | 项 | 1.00 |
| 303 | （一层）便民服务中心（带灯）复古画框 | 1.定制复古做旧装饰灯及壁挂画 2.复古装饰壁灯长约50cm 3.壁挂画尺寸约为75×75cm | 套 | 3.00 |
| 304 | （一层）便民服务中心复古画框 | 1.定制复古装饰壁挂画 2.壁挂画尺寸约为75×75cm | 套 | 3.00 |
| 305 | （一层）谈心谈话室文化墙 | 1.定制文化装饰面层 2.定制高密度PVC或亚克力雕刻文化装饰，厚度3~20mm | 项 | 1.00 |
| 306 | （一层）农文旅服务站墙面文化展示定制 | 1.定制环保阻燃板基层+局部石膏板面层 2.定制成品造型层 3.定制暗藏氛围灯条 4.定制发光文化展示 5.定制装饰邮筒，高度大于120cm 6.定制装饰老照片壁挂画框，含画面，尺寸55×70cm 7.定制手绘地图，高密度PVC或亚克力或金属底板+高清UV彩喷面层，地图高度100~140cm | 项 | 1.00 |
| 307 | （一层）手绘地图绘制 | 专属定制手绘风格长桥村文旅地图，高H140cm | 项 | 1.00 |
| 308 | （一层）儿童区墙面装饰挂画 | 整组定制装饰画框+彩绘画面 画框尺寸①：48×36cm，6个，尺寸②：75×75cm，1个 | 套 | 1.00 |
| 309 | （一层）南门入口文化装饰形象墙 | 1.定制文化装饰面层 2.定制高密度PVC或亚克力雕刻文化装饰 3.定制木纹画框照片墙 | 项 | 1.00 |
| 310 | （一层）展厅入口主题形象墙 | 1.定制成品造型层 2.定制暗藏氛围灯条 3.定制高清UV装饰层，尺寸240×230cm 4.定制玻璃+高清UV装饰面层，尺寸240×230cm | M2 | 9.00 |
| 311 | （一层）长桥村党建引领文化展厅 | 1.定制环保阻燃板基层+局部石膏板面层 2.定制文化内容装饰面层 3.内容板块双层亚克力超级迷你发光字厚度不小于15mm，总长度不小于120cm 4.内容板块标题亚克力字厚度不小于3mm，总长度不小于100cm 5.定制可更换式UV高清磁片贴画面及底面或PVC+高清UV画面制作（厚度2~20mm），墙面局部高清UV全彩定制画面+安装+铺贴文化展示 6.高密度PVC雕刻字或有色亚克力雕刻字，每个字按照最长边计算，总长度不少于200cm 7.定制铁艺装置、木纹画框等，不少于8幅 8.定制展台不少于2个，展出相关老物件或老照片 | M2 | 179.00 |
| 312 | （一层）长桥村党建引领文化展厅——互动电子屏及配套软件 | 1.屏幕1：尺寸43英寸，I3处理器，8g运行内存，128g硬盘 2.配套互动软件及展示内容设计 | 项 | 1.00 |
| 313 | （一层）长桥村党建引领文化展厅——展示屏幕 | 1.85英寸高刷新率高清电子屏 2.主机尺寸：1890.8×1088.4×85.2mm（允许轻微误差） 3.刷屏率：120Hz 4.存储容量：3GB+32GB | 项 | 1.00 |
| 314 | （一层）长桥村党建引领文化展厅——定制农文旅中岛展示木质底座 | 1.定制木质框架底座 2.尺寸≥2800mm*3600mm 3.定制环保等级≥E1级实木多层板 4.局部石材层板 5.灯光系统 | M2 | 10.08 |
| 315 | （一层）长桥村党建引领文化展厅——定制农文旅中岛展示软装 | 1.文化产品模型1：1定制 | 项 | 1.00 |
| 316 | （一层）楼层索引牌 | 1.高密度PVC或亚克力材质雕刻插槽，厚度不小于3mm，长80cm 2.定制可更换高清彩色面层，厚度3mm，每块尺寸60×35cm，共3块 3.定制烤漆雕刻数字，厚度5mm，字高9cm | 套 | 1.00 |
| 317 | （一层）吊装指示牌（大） | 1.高密度PVC或亚克力材质雕刻底板 2.定制可更换高清彩色面层 3.尺寸120×24cm，厚度20~30mm | 套 | 2.00 |
| 318 | （一层）吊装指示牌（小） | 1.高密度PVC或亚克力材质雕刻底板 2.定制可更换高清彩色面层 3.尺寸30×34cm，厚度20~30mm | 套 | 1.00 |
| 319 | 卫生间墙面防水 | 1.基层清理干净，涂刷环保防水涂料两遍 2.做闭水试验24小时 | M2 | 80.80 |
| 320 | 厨房墙砖 | 抛釉瓷砖，广东优等砖 | M2 | 177.00 |
|  | 四、定制门、隔断、家具、洁具及集成系统 |  |  |  |
| 401 | （一层）便民服务区服务台（4工位） | 1.单组服务台尺寸：2600mm长*700mm宽*800高 2.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板柜体 3.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板门板 | M | 5.20 |
| 402 | （一层）服务台对外椅子 | 1.尺寸：560mm长*500mm宽*650～750mm高 2.定制环保等级≥E1级实木框架椅子 3.定制环保皮质或布艺坐靠垫 | 把 | 4.00 |
| 403 | （一层）便民服务区4人位办公桌 | 1.桌子：2400mm长*1200mm宽*750～800mm高 2.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板办公桌 3.定制定制金属脚 | 位 | 8.00 |
| 404 | （一层）便民服务区办公椅 | 1.尺寸：560mm长*500mm宽*650～750mm高 2.定制环保等级≥E1级实木框架椅子 3.定制环保皮质或布艺坐靠垫 | 把 | 12.00 |
| 405 | （一层）便民服务区定制装饰性矮柜 | 1.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板柜体 2.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板门板 3.定制暗藏氛围灯条 4.尺寸：3350mm长*600mm宽*800高 | M | 3.35 |
| 406 | （一层）便民服务区定制异性等候卡座+圆形填单台 | 1.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板柜体 2.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板门板 3.定制暗藏氛围灯条 4.玻璃隔断 5.尺寸：4200mm长*1200mm宽*450~750高 | M | 4.20 |
| 407 | （一层）便民服务区便民服务柜及茶水柜 | 1.柜台尺寸：3300mm长*600mm宽*800高 2.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板柜体 3.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板门板 4.定制暗藏氛围灯条 5.定制15mm厚人造石台面，外挂40mm | 组 | 1.00 |
| 408 | （一层）农文旅定制展示柜 | 1.尺寸：2000mm长*600mm宽*800高 2.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板柜体 3.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板门板 | M | 2.00 |
| 409 | （一层）谈心谈话室沙发三人座+茶几+两个散座 | 1.尺寸：2300mm长*850mm宽*650～750mm高 2.定制环保等级≥E1级实木框架 3.定制环保皮质或布艺坐垫 4.定制直径800木质茶几 | 套 | 1.00 |
| 410 | （一层）财务室双人位办公桌 | 1.桌子：1600mm长*600mm宽*750～800mm高 2.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板办公桌 3.定制定制金属脚 | 套 | 1.00 |
| 411 | （一层）财务室办公椅 | 1.尺寸：560mm长*500mm宽*650～750mm高 2.定制环保等级≥E1级实木框架椅子 3.定制环保皮质或布艺坐靠垫 | 把 | 2.00 |
| 412 | （一层）财务室柜子 | 1.金属带锁环氧静电喷涂柜，带锁 2.内置可调节层板、静音胶垫 3.尺寸：1800mm长*400mm宽*2900高 | M2 | 5.22 |
| 413 | （一层）矛调会议桌子 | 1.尺寸：4200mm长*1000mm宽*750～800mm高 2.定制环保等级≥E1级实木框架 | 套 | 1.00 |
| 414 | （一层）矛调会议椅子 | 1.尺寸：560mm长*500mm宽*650～750mm高 2.定制环保等级≥E1级实木框架椅子 3.定制环保皮质或布艺坐靠垫 | 把 | 16.00 |
| 415 | （一层）矛调会议室视频文化背景墙 | 1.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板柜体 2.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板门板 3.尺寸：3500mm长*400mm宽*2900高 | M2 | 10.15 |
| 416 | （一层）档案室文件柜 | 定制钢制文件柜，表面静电环氧表层，环保耐用 | 组 | 10.00 |
| 417 | （一层）农文旅区域定制卡座 | 1.卡座：3600mm长*1800mm宽*750～800mm高 2.定制环保等级≥E1级实木 3.定制金属脚 4.软包表层 | 套 | 2.00 |
| 418 | （一层）儿童玩乐区墙面玩具及其他儿童家具 | 1.百变游戏墙，实木积木、洞洞墙板、插珠积木，实木玩具+环保烤漆，墙面固定安装 2.玩具收纳柜 3.定制儿童元素造型实木桌子椅子 | 套 | 1.00 |
| 419 | （一层）美术小课堂大板桌 | 1.尺寸：2000mm长*1000mm宽*650～750mm高 2.定制环保等级≥E1级实木 | 张 | 2.00 |
| 420 | 定制木作单开门（含合页、锁具、门吸） | 1.尺寸：850mm长*40mm宽*2400高 2.定制环保等级≥E1级实木多层板门体 3.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板门面 | 套 | 7.00 |
| 421 | 定制玻璃单开门（含合页、锁具、门吸） | 1.定制40mm*60mm镀锌钢管框架 2.预埋静音地弹簧 3.定制不锈钢包边 4.定制加长1000mm不锈钢拉手 5.玻璃厚≥8mm | 套 | 2.00 |
| 422 | 定制暗门 | 1.尺寸：850mm长*40mm宽*2200高 2.定制环保等级≥E1级实木多层板门体 3.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板门面 | 套 | 2.00 |
| 423 | 定制钢制洁净门（厨房） | 1.尺寸1000mm*2100mm*50mm 2.材质：锌合金 3。表面颜色定制烤漆 | 套 | 4.00 |
| 424 | 定制窗帘 | 定制遮光窗帘，尺寸按照窗帘长度计算，非展开面 | M | 36.00 |
| 425 | 定制纱帘 | 尺寸按照窗帘长度计算，非展开面 | M | 30.00 |
| 426 | 普通窗帘轨道 | 定制静音轨道 铝合金材料，厚度2mm~2.6mm | M | 66.00 |
| 427 | 清洁间拖把池 | 1.尺寸：500mm长*400mm宽*220高 2.黑色方龙头+配件 | 组 | 1.00 |
| 428 | 卫生间成品隔断 | 18mm抗倍特板，按设计需求定制 环保等级≥E1级标准 | M2 | 6.80 |
| 429 | 小便斗隔断 | 18mm抗倍特板，按设计需求定制 环保等级≥E1级标准 | 组 | 3.00 |
| 430 | 卫生间台盆+龙头 | 1.台盆陶瓷，台盆深度130mm~150mm 2.白色烤漆水龙头，把手控制出水 | 个 | 2.00 |
| 431 | 卫生间定制台盆柜 | 1.台盆柜尺寸：1900mm长*600mm宽*800高 2.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板柜体 3.定制环保等级≥E1级实木多层免漆板门板 4.定制15mm厚人造石台面，外挂40mm | M | 1.90 |
| 432 | 卫生间小便斗 | 1.洁净防臭 2.量大从优 3.感应式冲水 4.尺寸高700mm~1000mm，宽300mm | 个 | 3.00 |
| 433 | 卫生间蹲便 | 1.带存水弯，防臭 2.超薄水箱，强劲冲力，静音节水 3.尺寸长530mm*宽430mm 4.脚踏阀 | 个 | 6.00 |
| 434 | 残卫洗手盆，龙头及手扶架 | 1.残疾人手扶架 2.落地洗手盆 | 个 | 1.00 |
| 435 | 残卫马桶及手扶架 | 1.残疾人手扶架 2.落地马桶，超漩式冲水，水量3L~6L | 个 | 1.00 |
| 436 | 定制隔断 | 定制实木百叶隔断：环保等级≥E1级 | M2 | 36.40 |
|  | 五、墙顶面油漆 |  |  |  |
| 501 | 披刮墙顶面腻子 | 墙面基层清理干净，含腻子批嵌、打磨 | M2 | 100.00 |
| 502 | 披刮墙顶面腻子乳胶漆 | 墙面基层清理干净，含腻子批嵌、打磨、1道底涂、2道面涂 乳胶漆推荐品牌：多乐士，立邦，三棵树或同档次及以上 | M2 | 1250.00 |
| 503 | 木质踢脚线 | 踢脚线高度100mm | M | 70.00 |
| 504 | 垭口套，门套，窗套 | 含阻燃版基层，面宽200mm以上按照双倍计算 | M | 30.00 |
|  | 六、强弱电给排水 |  |  |  |
| 601 | 数字门禁系统 | 门禁（防水+指纹+密码+刷卡+考勤+小程序） | 套 | 2.00 |
| 602 | 监控摄像头+线路安装 | 推荐品牌：海康威视，大华，TP-LINK 参数：400万像素，调试，安装 | 套 | 5.00 |
| 603 | 强弱电铺管穿线 | 弱电类：6类线 插座线：2.5-4平方线 空调线：2.5-4平方线 电缆线：2.5-4平方线 推荐品牌：中策、熊猫、远东或同档次以上 | M2 | 700.00 |
| 604 | 水电墙地开槽他割 | 地面开槽 | M2 | 150.00 |
| 605 | 给排水铺设 | 卫生间，茶水台给排水预埋，pvc管 | 项 | 1.00 |
| 606 | 开关插座面板 | 86国标面板 推荐品牌：鸿雁、德力西、施耐德或同档次及以上 | 项 | 1.00 |
| 607 | 监控储存设备+机柜+配件 | 4TB监控硬盘+交换机+标准机柜，调试·安装 | 套 | 1.00 |
| 608 | 高清液晶电视机(视频会议室/美术教室） | 85英寸，内存16G，30HZ刷频率，LED电视 | 台 | 2.00 |
| 609 | LED高清大屏（入口） | P2室内表贴节能全彩LED屏，含金属框架结构及辅料并安装制作调试 推荐品牌：强力巨彩，洲明，利亚德或同档次及以上 | M2 | 7.56 |
| 610 | 一拖一空调（3P风管机） | APF:3.19 制冷量：7.2KW 制冷功耗：2.65kw 制热量：8.6KW 制热功耗：2.75KW 风量：1100m³/h 内机噪音：39dB（A） 外机噪音：55dB（A） 推荐品牌：美的，海尔，格力或同档次以上 | 套 | 5.00 |
| 611 | 一拖二空调（5P风管机） | 内机： 制冷量：12.5KW， 制热量：14.2KW，功耗：140W 风量：2000m³/h，噪音：42dB（A） 外机： APF:4.8，制冷量：25KW，制冷功耗：8.2kw，制热量：28KW 制热功耗：7.8KW，风量：9500m³/h，噪音：60dB（A） 推荐品牌：美的，海尔，格力或同档次以上 | 套 | 2.00 |
| 612 | 一拖一空调（1.5P风管机） | 制冷量：3.5KW 制冷功耗：1.16kw 制热量：4KW 制热功耗：3.5KW 风量：620m³/h 内机噪音：23dB（A） 推荐品牌：美的，海尔，格力或同档次以上 | 套 | 1.00 |
| 613 | 铜管 |  | M | 80.00 |
| 614 | 线性风口 | 1.尺寸：不超3000mm长*120～150mm高 2.ABS白色极窄包边 | M2 | 7.00 |
| 615 | 分管机空调或中央空调外机6平方线增加 | BV阻燃ZR-BV6平方塑铜线 | M | 45.00 |
|  | 七、其他优化项目 |  |  |  |
| 701 | 垃圾清理及搬运费 | 垃圾清理及垃圾外运费用 | M2 | 861.00 |
| 702 | 厨房菜梯隔墙 | 8cm轻质砌块砖墙 | M2 | 27.00 |
| 703 | 厨房传菜梯代采 |  | 套 | 1.00 |
| 704 | 地面成品保护 | 石膏板铺设 | M2 | 320.00 |
| 705 | 精保洁 | 整体墙面，地面，玻璃精保洁。 | M2 | 861.00 |
| 706 | 脚手架 |  | 项 | 1.00 |
| 707 | 模拟全彩效果图制作费 |  | 张 | 6.00 |

注：1.本表为部分设备、材料，所用设备、材料须满足招标文件要求，投标所用材料、设备的性能和质量要求达到相关国家、行业规定的通用标准和强制标准。

2.本清单仅指本次采购的范围，投标人报价时，按上述所列大项及自身布展设计，自行详细列项报价。投标人必须对以上全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，否则，将导致投标无效。

3.除招标文件推荐的推荐品牌外，欢迎其他能满足或高于本项目所推荐推荐品牌技术需求及性能的产品参加。

- 四、“四中心”文件

- 嵊州市“四中心”改造提升建设工作清单

| 场所 | 达标型 |  | 示范型 | 指导单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 党 群 服 务 中 心 | 大 楼 外 部 | - 1.建筑面积一般应达到300平方米以上。 - 2.院墙及建筑墙颜色要以白色、灰色、米黄色等色调为主，要结合实际，坚持与周围建筑、村落环境相协调的原则，做到颜色不杂乱，整体严肃庄重。 - 3.村党组织、村委会、村监会、村股份经济合作社四块直牌悬挂规范，其材料、规格、字体、底色以及悬挂方式统一，其中党组织牌匾为红字，其他为黑字。 - 4.在大楼正门屋顶上或主墙面悬挂“XX村党群服务中心”的醒目标识。 5.在党群服务中心醒目位置（一般在“党群服务中心”左侧或楼顶中央），设置灯箱式党徽（1.2米*1.2米红色正方形背景为底，中央镶嵌立体金黄色党徽图案）。 6.中心正前方升挂国旗，旗杆高度及距离要根据党群服务中心实际合理设置。 7.门口卫生整齐有序，无乱停车、乱堆乱放。 | 在达标型标准基础上增加以下标准： 1.建筑面积一般不少于600平方。 2.具有一定辨识度的整体风格，能很好地体现属地历史文化底蕴、彰显地方特色、体现乡土风情。 3.在交通主干道、主要道路进口等位置设立醒目的指引牌，标明党群服务中心名称、所往方向、路程距离等。 | 组织部 |
|  | 便 民 服 务 中 心 | 1.外墙醒目位置设置“XX村便民服务中心”标识。 2.室内主墙面设“最多跑一次”标识，“不忘初心爱嵊州、牢记使命加油干”等正能量宣传标语。 3.室内醒目位置设有功能区分布图或楼层功能分布图。 4.采用开放式服务窗口，窗口台面醒目位置放置工作人员岗位公示牌，内容含职责分工、承诺事项、联系电话等，党员应注明党员身份。 5.服务项目应包括党群服务、综治、民政、残联、法律、人力社保、建设、农业、卫生、人口计生、公安、市场监管、国土资源、环保、电力、广电、邮政、农信联社等。 6.有明晰的辖区全科网格示意图，各类办事流程、禁烟标识、垃圾分类要求、文明宣传等。 7.设立特色化服务窗口，公示个性化服务项目、服务流程。 8.建立24小时值班制度，并将值班安排表和值班人员联系方式张贴在醒目位置。 9.根据便民服务项目需要，配备打印、复印设备，有条件的可配备扫描、身份信息识别和便民休息等设施设备。 10.设置禁烟标志，合理放置分类垃圾桶。 | 在原先5类功能场所标准上增加以下标准： - 因地制宜设置图书室、爱心驿站、居家养老、儿童活动区等实用的X功能区。 - 配备电子显示屏、触摸查询仪等服务设备，安装视频监控终端和硬盘录像机，监控范围覆盖全部办公、公共区域。 - 建有能满足旅客休息、观景、摄影等需求的景观小品。 - 单建或依托现有公共场地，设置游客中心，能提供便民咨询、休憩、宣传等基本功能，能提供讲解等服务。 - 能利用数字化手段实现各类事项办理，区域内实现免费无线局域网服务。 - 充分体现各类党建元素，为基层党支部开展“三会一课”、主题党日、远程教育、微党课等活动提供场所和指导服务。 7.具备向区域内党员群众提供政策咨询、创业培训、项目路演等服务的能力。 | 组织部 |
|  | 党 员 活 动 室 | 1.面积应与本村党员规模相适应。 2.规范配置党旗、入党誓词、中组部编制的《中国共产党发展党员工作流程图》和《党支部工作挂图》、党员权利义务、“三会一课”、“主题党日”制度。 3.醒目位置应张贴党员“全家福”，并亮明每名党员姓名、形象照片、入党时间、岗位职责、一句话承诺等内容。 4.室内摆放“党建百宝箱”，统一规范存放《先锋印记》、民情记录本、“不忘初心、牢记使命”学习教育资料、党费收缴等村党组织工作资料。 5.配置可正常使用的电教远教设备（投影仪或55寸以上电视机）和站点AB岗职责。 6.设置禁烟标志，合理放置分类垃圾桶。 |  |  |
|  | 谈 心 谈 话 室 | 1.配备便于谈心的桌椅等设施。 2.墙上贴有温馨的话语、制度。 3.设置禁烟标志，合理放置分类垃圾桶。 |  |  |
|  | 会 议 室 | 1.面积满足村“两委”成员议事工作需要。 2.配备办公桌椅等，摆放资料柜，存放村行政事务相关资料。 3.墙上张贴村“两委”工作职责、“五议两公开”工作制度。 4.设置禁烟标志，合理放置分类垃圾桶。 |  |  |
|  | 财 务 室 | 1.墙上张贴相关财务制度。 2.配备资料柜等设施。 3.防火、防盗、防潮、防蛀和防霉变措施完善。 4.设置禁烟标志，合理放置分类垃圾桶。 |  |  |
| 社 会 治 理 服 务 中 心 | 标 识 标 牌 | - 室内醒目位置设立“××村（社区）社会矛盾纠纷调处化解中心”标识及“××村（社区）综治工作中心”标识，中心包括以下功能室（可一室多用）。 | - 在达标型中心基础上增加以下要求： - 1.3个功能室需单独建立，配备设施完整适宜。 - 2.有特色社会组织，社会组织包括民间调解组织、义工组织、民间救援组织等，可为社会组织入驻从事有关工作提供专门场所。 - 3.中心设置根据村（社区）自身特色能融入自然风光或历史底蕴，体现嵊州特色。 | 政法委 |
|  | 群 众 接 待 | - 在便民服务中心设置一窗受理工作窗口，一窗受理纠纷化解、信访诉求、投诉举报、法律咨询、心理服务等事项。 |  |  |
|  | 矛 盾 纠 纷 调 解 室 | - 配备温馨舒适的桌椅等设施，可与警务室调解矛盾纠纷工作实现衔接。 |  |  |
|  | 心 理 咨 询 室 | - 配备对村（社区）居民群众开展心理健康宣传教育和心理疏导等活动的场所。 |  |  |
|  | 视 频 监 控 室 | - 接入综治视联网，并与村级公共安全视频监控进行联网。 |  |  |
|  | 数 字 化 建 设 | - 配备一台电脑终端，连通政务网，用作信息采集录入、信息处理等，与镇级矛调中心实现矛盾纠纷联动联调。明确中心管理人员。中心主任由村（社区）党组织书记担任，并明确1名村干部负责中心日常管理工作。 |  |  |

## 五、资信及商务要求表

| 保质期与售后 服务 | 1、项目完工验收合格之日起提供2年免费质保。 2、质量保修期内，要求供应商提供24小时电话响应技术咨询；供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，直至修复或更换为止。 |
| --- | --- |
| 验收 | 1、符合我国国家有关技术规范要求和技术标准； 2、验收由采购单位组织相关人员进行验收。 |
| 实施地点及 实施期 | 实施地点：嵊州市三界镇。 实施期：合同签订后 3 个月内完成。 |
| 结算方式 | 本项目按实结算，单价按投标单价计算，结算时不得超过合同总价；低于合同价的按实结算。 |
| 付款方式 | 合同签订后，设计方案通过采购单位确认，场地清理完成、材料进场后支付合同总价的 30%，项目完工验收合格后支付至合同总价的70%,项目经结算审核完成后支付至结算审核价款的97.5%，余款2.5%待质保期满后一个月内支付(无息)。 |
| 履约保证金 | 履约保证金按合同金额的1%计取，中标单位中标通知书发出后5个工作日内向采购人递交履约保证金，履约保证金待项目完工验收合格且无违约问题后30日内无息退回。 |

六、便民服务中心平面图

# 第四章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，结合本项目的

实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

综合评分法：

本次评标采用综合评分法，总分为100分（其中价格分30分、商务技术分70分）。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术商务得分由高到低排列，排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

### （一）资信及技术评分（70分）

1.资信及技术分的计算。

资信及技术评分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：资信及技术评分＝评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

2.评分细则

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 投标人具有质量管理体系认证得1分，具有职业健康安全管理体系认证得1分，具有环境管理体系认证的得1分， （投标文件中须提供有效证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会官方网站www.cnca.gov.cn查询截图加盖投标单位公章，不提供不得分） | 0-3分 |
| 2 | 同类业绩 | 2022年1月1日（以合同协议书上签订日期为准）以来，投标人具有同类项目成功案例的每个得1分，最高得3分。（提供中标网上公示截图、中标通知书、合同协议书扫描件，三者缺一不得分）。 | 0-3分 |
| 3 | 设计方案 | 根据投标人对本项目设计理念的科学性、新颖性等进行评分（8,7,6,5,4,3,2,1,0）。 | 0-8分 |
|  |  | 根据投标人提供的设计效果图的完整性、空间分布等进行评分（10，9，8,7,6,5,4,3,2,1,0）。 | 0-10分 |
|  |  | 根据投标人对整体设计方案的科学性、合理性、实用性进行评分（10，9，8,7,6,5,4,3,2,1,0）。 | 0-10分 |
| 4 | 服务方案 | 根据投标人针对本项目的项目施工方案进行打分（3,2.5，2,1.5，1,0.5，0）。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的技术措施进行打分（3,2.5，2,1.5，1,0.5，0）。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的进度计划进行打分（3,2.5，2,1.5，1,0.5，0）。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的质量保证措施进行打分（3,2.5，2,1.5，1,0.5，0）。 | 0-3分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的安全与文明措施进行打分（3,2.5，2,1.5，1,0.5，0）。 | 0-3分 |
| 5 | 项目组人员配备 | 投标人具有项目组人员4名的得2分（4人以下不得分）；每增加一人加0.5分，最高得4分，需提供人员相关证书。 需提供人员相关专业证书及近3个月在本单位连续社保缴纳证明。 后期维护人员：投标人具有4名固定维护人员的得2分（4人以下不得分）；每增加一人加0.5分，最高得4分，需提供人员相关证书。 注：同一人员不重复计分。 | 0-8分 |
| 6 | 服务承诺及优惠条件 | 根据投标人针对本项目的服务承诺进行打分（2,1.5,1,0.5,0）。 | 0-2分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目的优惠条件进行打分（2,1.5,1,0.5,0）。 | 0-2分 |
| 7 | 应急预案 | 可能存在的其它突发事件的应急方案（2,1.5,1,0.5,0）。 | 0-2分 |
| 8 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案及措施进行打分（2,1.5,1,0.5,0）。 | 0-2分 |
|  |  | 根据投标人的响应时间及服务时间进行打分（2,1.5,1,0.5,0）。 | 0-2分 |
|  |  | 根据投标人提供的售后保障能力及定期巡检等进行打分（1,0.5,0）。 | 0-1分 |
|  |  | 质保期在满足招标文件要求的基础上每延长半年得1分，最多得2分。 | 0-2分 |

（二）价格分30分

1、评标基准价：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点保留2位。

2、报价评分应在投标报价范围口径一致的基础上进行，投标人在填写《开标一览表》和《报价明细表》不得漏填项目，属投标人失误造成，如中标，缺报的设备或项目免费提供。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

注：本项目风险控制价为1199514.8元（预算金额的 80%），凡低于风险控制价的中标人在中标后10个工作日内提交履约保证金的同时必须额外补交中标价与风险控制价之差额（差额保证金不能使用保函），质保期满后30天内无息退还；中标人不提交的视为放弃中标，招标人将重新组织招标，相关损失由放弃中标的中标单位负责。

# 第五章 拟签订的合同文本

采购合同参考范本

项目名称：

甲方1（采购方）：

甲方2（实施方）：

乙方（供应商）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

甲方1（采购方）：

甲方2（实施方）：

乙 方（供应商）：

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、推荐品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

# 1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：            。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

# 1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

# 1.4.2履约保证金支付方式               ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

# 1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的       %计算，最高限额为本合同履约保证金的      %。

# 1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间              ；

1.5.2预付款的扣回方式                ；

1.5.3预付款的担保措施               。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时支付相应款项。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

# 1.6.2资金支付的方式、时间和条件       。

# 1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：        ；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：        ；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：            。

# 1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：              ；

1.7.4.2 交付地点：           ；

1.7.4.3 交付方式：            。

1.7.5质保期：      年。

# 1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的      %计算，最高限额为本合同总价的       %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的       %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的       %计算，最高限额为本合同总价的         %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任       另有约定的，从其约定。

# 1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交     仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向      人民法院起诉。

# 2.0 合同生效

2.1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

2.3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

2.4.本合同一式七份，具有同等法律效力，甲1、甲2、乙方，各执二份，采购代理机构执一份。

| 甲方1（盖章）： | 甲方2（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或受委托人（签字） ： | 法定代表人或受委托人（签字） ： | 法定代表人或受委托人（签字） ： |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： | 帐号： |
| 合同签订地点： |  |  |
| 时间： |  |  |

# 第六章  应提交的有关格式范例

# 资格证明文件部分

# 目录

（1）营业执照扫描件………………………………………………………（页码）

（2）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

- 一、营业执照扫描件

- 二、符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《嵊州市市属国有企业货物和服务采购管理办法（试行）》第十七条第规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术，售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，严重失信行为和行贿记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

三、本项目的特定资格要求（若有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

# 目录

（1）营业执照扫描件…………………………………………………………………（页码）

（2）投标函……………………………………………………………………………（页码）

（3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（4）分包意向协议（若有）…………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表…………………………………………………………………（页码）

（8）供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………………（页码）

（9）供应商根据评分细则相关内容自行编制………………………………………（页码）

（10）供应商认为需要的其他技术文件或说明………………………………………（页码）

- 一、营业执照

- 二、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格证明文件：

2.1.1营业执照；

2.1.2承诺函；

2.1.3本项目的特定资格要求（若有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1营业执照；

2.2.2投标函；

2.2.3授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.4分包意向协议（若有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9供应商根据评分细则相关内容自行编制

2.2.10供应商认为需要的其他技术文件或说明

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【项目编号：】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

法定代表人身份证件扫描件：

正面：反面：

代理人身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

签发日期：年月日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将XX工作内容分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

日期：  年  月   日

五、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“✮”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

六、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四章评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料，表格格式根据评分标准自行调整）

| # 序号 | # 评标内容 | # 评标标准 | # 分值 | # 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |
| # .... |  |  |  |  |
| 注：价格部分内容无需在此表中体现。 |  |  |  |  |

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

八、供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月  日

九、供应商根据评分细则相关内容自行编制

十、供应商认为需要的其他技术文件或说明

# 报价文件部分

# 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称：）【项目编号：】的实施。

开标一览表（报价表）                    (单位：人民币元)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写：人民币 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人需按本表格式结合采购需求内容填写，不得自行更改。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月  日

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。