浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目

公开招标采购文件

项目编号：PJCQGK(JTZHNY)2025-0108

| 采购人 | ： | 浦江交投综合能源有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 浦江县产权交易有限公司 |
| 2025年1月 |  |  |

目    录

第一部分 公开招标公告	2

第二部分 投标须知	12

第三部分 招标内容及需求	27

第四部分 合同条款	42

第五部分 评标办法（综合评分法）	57

第六部分 投标文件格式	61

第七部分 其它	93

# 第一部分  公开招标公告

项目概况 浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目的潜在投标人应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2025年2月10日14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PJCQGK(JTZHNY)2025-0108

项目名称：浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目

预算金额（元）：4629515

最高限价（元）：4629515

采购需求：

标项名称:浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目

数量: 1项

预算金额（元）:4629515

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要包括光储充检运供货、安装及调试，具体详见采购文件的第三部分《招标内容及需求》。

备注：

合同履行期限：具备进场条件后180天内完成安装及调试（具体以采购人通知为准），达到可交付标准。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具备电力工程施工总承包叁级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，如以联合体投标的，以上证书提供的单位应是联合体牵头人单位。

三、获取招标文件

时间：/至2025年2月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：自行下载

售价（元）：0

四、投标保证金

投标保证金人民币：36000元。

投标人必须在2025年2月10日14:30时（时间）前将投标保证金以银行电汇、转账、保函等形式以投标供应商为缴款单位，交至：

开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行

开户名称：浦江县产权交易有限公司

账    号：1208070509000033875

注：1、投标保证金汇入时请在“用途或附言”中注明“光储充检运”保证金。

2、如使用保函形式的，保函应在4个月内保持有效；被保险人（受益人）为采购代理机构或采购人。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月10日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标

开标时间：2025年2月10日14:30（北京时间）

开标地点（网址）：浦江县人民东路83号金华市公共资源交易中心浦江县分中心

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《浙江省财政厅关于规范政府采购投标人资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）第6条规定接受金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，且已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

3.其他事项

（1）本项目非专门面向中小企业采购的项目。

（2）采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号文件）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

（3）本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明：

A.首次参加投标的单位通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）-入驻中心”进行账户注册，注册完毕待审核成功成为乐采云平台供应商后方可登录获取，注册咨询电话：95763。因未注册入库造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

B.投标人须申领CA，相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未办理CA数字证书造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

C.投标人使用账号或CA登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）进入乐采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单中选择项目，网上获取采购文件。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览。

D.本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行电子投标，不接受纸质投标文件，投标人须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。

客户端软件下载链接：投标人可通过“乐采云-投标客户端”进行下载。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息：

名   称：浦江交投综合能源有限公司

地   址：浦江县浦南街道中山南路42号

项目联系人（询问）：张志翔

项目联系方式（询问）：15157910303

质疑联系人：王国峰

质疑联系方式：13867941067

2.采购代理机构信息：

名   称：浦江县产权交易有限公司

地   址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼

项目联系人（询问）：黄银凤

项目联系方式（询问）：0579-84182015

质疑联系人：黄琳

质疑联系方式：0579-84182015

3.监督管理部门：

名    称：浦江县人民政府国有资产监督管理办公室

地    址：浦江县东山路76号

联系人：张建伟

监督投诉电话：0579-84107702

- 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 项目编号 | PJCQGK(JTZHNY)2025-0108 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 项目概况 | 主要包括光储充检运供货、安装及调试，具体详见采购文件的第三部分《招标内容及需求》。 |
| 6 | 合同履行期限 | 具备进场条件后180天内完成安装及调试（具体以采购人通知为准），达到可交付标准。 |
| 7 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | ▲采购预算 | 本项目采购预算为人民币4629515元，超过采购预算的报价作无效标处理。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审。 资格后审是指在开标后由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查，资格后审不合格的投标人，其投标作无效标处理。 |
| 10 | 投标保证金 | 人民币36000元，应按《公开招标公告》第四条规定交纳。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不作强制要求，投标人可自行前往现场踏勘。 |
| 12 | 答疑与澄清 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（采购人、采购代理机构联系方式详见第一部分公开招标公告“八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系”）；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。 |
| 13 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1.“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2.“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 注：备份投标文件的提交不作强制要求。 |
| 14 | 投标文件份数 | - 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 每份电子投标文件应包括资格投标文件、商务技术投标文件及报价投标文件三部分内容。 2.如中标，中标人需根据采购人要求提供与电子投标文件一致的纸质投标文件至少三份。 |
| 15 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至乐采云平台，在开标时间开始后30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准），登录“乐采云-项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件（为防止解密失败，建议采用制作投标文件的电脑进行解密）。 a.投标人在投标截止时间前未能成功上传或未按要求上传电子加密投标文件的，作投标无效处理。 b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：投标人确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式或现场送达形式送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼1003室（浦江县产权交易有限公司），黄女士收，电话号码：18757840625，邮编322200）。 a.备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目编号、投标项目名称（含标项）、投标人名称、备份电子投标文件”等，并注明“于 年 月 日 时 分前不准启封”的字样并加盖公章。 b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 注：未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由投标人承担。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标人代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 解密完成的时间根据投标人的网速、硬件环境、投标文件的大小而不同，开标后请投标人尽量提前启动解密，否则将可能未按时解密。 b.投标文件的制作和解密应使用同一个CA，否则将可能解密失败。 c.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 d.投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。 注：因备份投标文件无法正常打开或正常显示等所引起的一切后果，由投标人自行承担。 |
| 16 | 投标文件、流程文件签章 | - 电子加密投标文件必须有电子签章； - 开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容以电子签章，或者签章后上传相关文件，均认可； - 乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 开标时间 | 2025年2月10日14:30（北京时间） |
| 19 | 开标程序 | 详见第二部分 投标须知“20.3 开评标程序” |
| 20 | 评标程序 | 详见第二部分 投标须知“20.3 开评标程序” |
| 21 | 投标有效期 | 投标截止日后90天内有效，不足有效期的，其投标视为无效标。 |
| 22 | 投标保证金退还 | 投标保证金采用银行电汇、转账形式的，除招标文件规定不予退还的情形外，在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 23 | 履约保证金 | 履约保证金：中标价的2.5%。（不计息） 履约保证金的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险 ¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待全部货物到场、安装调试完成并验收合格后到采购人处办理退还手续。 ¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。 |
| 24 | 询标澄清 | 本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开标会议，随时关注开标进度。如在评标过程中，评标委员会对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，投标人应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程及开标结果提出质疑。 |
| 25 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网。 |
| 26 | 中标通知书 | 发出中标结果公告的同时，招标人与招标代理机构共同向中标单位发出中标通知书。 |
| 27 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》的规定： 投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。 本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 28 | 投诉 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十五条的规定，质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。 |
| 29 | 特别说明 | （1）投标人应无条件的、认真仔细的、不厌其烦的阅读本采购文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照采购文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对采购文件中第三部分招标内容及需求、第四部分合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 （2）投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或采购代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 （3）质疑、投诉人未按前列序号第27、28条规定进行质疑、投诉（申诉）、举报等，均属于扰乱采购市场不良行为。 （4）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 （5）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。 |
| 30 | 代理服务费用 | 本项目招标代理费参照国家财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号文件规定的标准收费80%计取（标准收费附后，类型为货物招标）。由中标人在合同签订前支付给招标代理机构，请各投标人将上述费用自行考虑进投标报价中。 投标人以银行电汇、转账等形式交至： 开户银行：中国工商银行股份有限公司浦江广场支行 开户名称：浦江县产权交易有限公司 账 号：1208070509000033875 注：招标代理费不足2000元，按2000元计取。 |
| 31 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 32 | 本项目支持中小企业、残疾人福利性单位及监狱企业的政策规定 | 支持中小企业： （1）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照格式要求提供《中小企业声明函》。 （2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小微企业报价给予6%-10%（工程项目3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目的扣除比例为6%。(对联合体供应商报价的要求见本项目p14页“联合体投标”5.2.7内容) （3）对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目的扣除比例为2%。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 支持残疾人福利性单位： 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 支持监狱企业： 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的材料（格式自拟）。” 注： 1.此项目为非专门面向中小企业采购项目，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分属于 工业 行业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。中小企业参加本次采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同样的价格扣除。 3.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 33 | 本项目关于节能产品、环境标志产品的政府采购的政策规定 | （1）节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） （2）节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 34 | 信用记录查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： - 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询 2、截止时间：投标截止时间前。 3、查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构开标当天查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 4、使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |
| 35 | 其它 | - 联合体总成员单位不得超过2家。 - 组成联合体参与投标的，由联合体牵头人代表联合体办理投标事宜（除招标文件特别注明外，其余投标文件中的盖章、签字要求，均指由联合体牵头人单位进行盖章、签字），联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。 - 如投标人组成联合体中标的，在项目实施中，采购单位将直接向联合体牵头人支付项目结算款，联合体内部的经济往来由联合体各方自行协商解决。联合体双方请自行协议双方的权利、义务。 |

注：以上内容如有变化将另行书面通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

# 投标须知

一、总  则

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标项目。

1.2 本项目采购方式为公开招标。

1.3 投标须知为采购文件的通用条款，如通用条款与前附表、招标内容及需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

2、定义

2.1“采购人”系指浦江交投综合能源有限公司（合同中的甲方）。

2.2“采购代理机构”系指浦江县产权交易有限公司（合同中的鉴证方）。

2.3“监督管理部门”系指浦江县人民政府国有资产监督管理办公室。

2.4“投标人”系指响应本次招标，参加本次投标的独立法人。

2.5“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的货物、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指采购文件或合同规定投标人须承担的服务以及其他类似的义务。

2.7“实质性条款”系指采购文件条款前标注“▲”标识的条款。

2.8官方指定网站公示的内容视为书面告知。

3、合格的投标人及合格的投标货物和服务

3.1合格的投标人，详见公开招标公告第二条规定的投标人必须具备的资格条件并经采购人或采购代理机构审查通过的。

3.2对投标人、采购人员及相关人员的限制

3.2.1单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得同时参加同一合同项下的采购活动。违反本条规定的，相关投标均无效；

3.2.2为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.2.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）；

3.2.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动；

3.2.5为证明投标人拥有的业绩、荣誉、知识产权、项目案例等而在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

3.2.6在采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（四）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4、相关说明

4.1 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

4.2 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过指定信息发布媒体公开。

4.4投标人在参与本项目电子交易活动期间，请及时关注指定信息发布媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

4.5投标供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标供应商员工。

4.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目的核心产品为：/。

4.7投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法的通知》规定进行处罚；还将依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定由中标人双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、联合体投标

5.1本项目接受联合体投标。

5.2接受联合体要求如下：

- 5.2.1联合体总成员单位不得超过2家。

- 5.2.2组成联合体参与投标的，由联合体牵头人代表联合体办理投标事宜（除招标文件特别注明外，其余投标文件中的盖章、签字要求，均指由联合体牵头人单位进行盖章、签字），联合体牵头人在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

5.2.3如投标人组成联合体中标的，在项目实施中，采购单位将直接向联合体牵头人支付项目结算款，联合体内部的经济往来由联合体各方自行协商解决。联合体双方请自行协议双方的权利、义务。

5.2.4参加联合体的供应商均须提供资格响应文件。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

5.2.5联合体信用信息查询：应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.2.6联合体各方应当指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责开标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向采购方提交由所有联合体成员各方签署的授权书，同时应当提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体成员中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为未提供联合体协议。

5.2.7如采购项目对供应商有资质等级要求，且联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.2.8如采购项目对供应商有业绩、人员要求的，按评分细则内容执行。

5.2.9联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

5.2.10未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，报价给予6%的扣除；接受大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，且组成联合体的小微企业与联合体内其他企业不存在直接控股、管理关系的，报价给予2%的扣除。享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2.11以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## 二、采购文件

6、采购文件构成

6.1 本采购文件包括目录所示内容及所有按本须知第6条发出的补充资料。

6.2 除上述所列内容外，采购人和采购代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对采购人、采购代理机构和投标人无任何约束力。

6.3 采购文件是招标过程进行的有效依据，也是中标后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守采购文件规定或对采购文件的实质性内容不响应的，将可能被拒绝或以无效标处理。

6.4 本采购文件由采购人或采购代理机构依据相关法律、法规、规章、省市规定等进行解释。

7、采购文件的澄清

7.1投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑（采购人、采购代理机构联系方式详见第一部分公开招标公告“八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系”）；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

7.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制要求

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件(包括澄清或者修改)的所有内容。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应对所提交的全部资料的真实性承担法律责任。

8.2投标人应准确设置评审关联点，以便评标委员会在评标时，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

8.3投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

8.4如对采购文件的某项要求，投标人的投标文件未能提供相应的内容与其对应。则由此产生的评分影响由投标人自行承担。

8.5投标人编制投标文件过程中，资格文件和商务技术文件部分不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

9、投标文件的语言、计量单位、形式及效力

9.1语言及计量单位

9.1.1 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

9.1.2 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

9.2投标文件的形式和效力

9.2.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

9.2.2投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为未按时递交投标文件；投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

10、投标文件构成

投标人向采购人递交的投标文件均由资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件组成，具体内容如下：

10.1资格投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

10.2 商务技术投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

10.3报价投标文件

详见  第六部分  投标文件格式

注：电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

11、投标函

11.1 投标人应完整地填写采购文件中提供的投标函和投标相关附件。

11.2 投标文件应当对采购文件中有关投标有效期、采购需求等实质性内容作出响应。投标人在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

12、投标报价

12.1投标人应按采购文件中规定填写报价相关表单；

12.2项目采购人提供各规格货物的工程量清单，由各投标人根据清单及技术要求，结合企业自身实力自行填报综合单价和合价。投标报价应包括但不限于设备货款、配套土建、电气施工、人工费、材料费、机械使用费、配件供应、系统开发及对接、包装、运输、装卸、安装调试、随机备品备件、标准附件、专用工具、检测检验、成品保护、验收、培训、技术指导、交付使用、售后服务、差旅费、标书费、招标代理费、企业管理费、利润、税金及合同实施过程中不可预见的费用等一切税、费组成。如有漏项也视为优惠已包括在投标总价中，合同价款结算时中标人须开具增值税专用发票。

完成本项目所涉及的一切费用由投标人承担。费用清单需详细列明，不详细的部分采购人有权按最好效果、最高标准执行。

投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用，并不得出现选择性的报价。

11.3本项目只允许一次报价，不允许以开标后调整的报价作为评标的依据（但按本采购文件投标须知投标文件错误的修正并经评标委员会认定或经投标人确认同意的除外）。

11.4其它需在报价中考虑的因素：

- 招标内容及需求中明确的需投标人承担的费用均应含在投标总价中；

- 采购文件未明示但投标人认为可能产生的潜在费用支出均需自行考虑并计入投标总价中；

- 对于没有填报的项目，采购人将不再支付，并均认为已包含在报价内。

12、投标货币

投标人用人民币报价。

13、投标保证金

13.1 本项目收取投标保证金：人民币36000元,应按《公开招标公告》第四条规定交纳。

13.2 保证金形式：银行电汇、转账、保函

13.3未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；

13.4中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内，本采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金；

13.5保证金不计息。

13.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

13.6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

13.6.2未按规定提交履约保证金的；

13.6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

13.6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

13.6.5将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

13.6.6拒绝履行合同义务的；

13.6.7其他严重扰乱招投标程序的。

14、投标有效期

14.1 投标文件在开标之日起90个日历天内有效。

14.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如传真或信件等。投标人可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

14.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的式样

15.1 投标人通过“乐采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“投标人-政府采购项目电子交易操作指南”。

15.2 投标文件是电子投标文件，包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

（1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于投标人标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）

（4）每份电子投标文件应包括资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件三部分内容。

## 四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至乐采云平台，在开标时间开始后30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准），登录“乐采云-项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件（为防止解密失败，建议采用制作投标文件的电脑进行解密）。

a.投标人在投标截止时间前未能成功上传或未按要求上传电子加密投标文件的，作投标无效处理。

b.投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

16.2 备份投标文件：投标人确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式或现场送达形式送达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄/送达地址：浦江县中山北路169号中山大厦10楼1003室（浦江县产权交易有限公司），黄女士收，电话号码：18757840625，邮编322200）。

a.备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目编号、投标项目名称（含标项）、投标人名称、备份电子投标文件”等，并注明“于  年 月  日  时  分前不准启封”的字样并加盖公章。

b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

注：未密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收，未按规定标记的备份投标文件有被误投或提前拆封等风险，因未按规定密封或标记所造成的一切后果由投标人承担。

17、投标截止期

17.1 投标人应按前附表规定的日期、时间和方式上传/递交投标文件。

17.2 采购人可以按本须知第6条规定，通过修改采购文件适当延长投标截止日期。在此情况下，采购人与投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

18、迟交的投标文件

投标截止时间后收到的任何投标文件，采购人将不予接收。

19、投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

19.2 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

19.3 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20、开标

20.1 采购人将于前附表规定的时间和地点公开开标。若采购人按本须知第6条规定，通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

20.2开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注乐采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

20.3 开评标程序

（1）开标后，采购代理机构点击【开始解密】，投标人应在30分钟内（以电子交易平台设定的时间为准）完成解密。投标人在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；投标人超过解密时限，默认自动放弃；投标人在规定的时间内无法成功解密已递交的“电子加密投标文件”时，如已按规定递交了备份投标文件的，采购代理机构通过【异常处理】端口将备份投标文件上传至“乐采云平台”，并成功解密后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）结束解密后，投标人通过邮件形式将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第七部分，采购文件最后一页内容）复印件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：524416712@qq.com）；

（3）采购代理机构点击【开启标书信息】，开启投标文件成功后进入资格性审查阶段；

采购人或采购代理机构将依据法律法规和本须知第9.1条规定对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件投标须知9.1条要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（4）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。具体审查内容见投标须知22条“无效投标的认定”。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（5）开启资格审查、符合性审查通过的投标人的商务技术文件进入商务技术评审；

评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术商务审核、讨论及评议后，独立评分。

（6）商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先通过在线平台公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（7）开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价投标文件》，代理机构通过在线平台公布开标一览表有关内容，投标人在在线平台签字确认《开标记录》（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价投标文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

（9）编写评标报告。

（10）评审结束后，投标人可通过在线平台查看评审结果、排名情况等。

注：①如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者乐采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

②除邮件交互外，如乐采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者乐采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

21、评标

21.1 评标组织

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评标纪律

本次评标工作将在严格保密的情况下进行，评标委员会成员名单在中标结果公告前将保密。

21.3评标办法

采用综合评分法，详见采购文件第五部分“评标办法”。

21.4 澄清有关问题

在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

21.5修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22、无效投标的认定

评审时，对投标人的资格条件、技术文件、商务资信、报价和其他评审要求等，采购人及采购代理机构对投标人的资格条件进行审查比较，其他由评标委员会逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

22.1资格审查（资格审查由采购人或采购代理机构审查）时，如发现下列情形的，投标文件将被视为无效：

- 资格审查文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的或不符合相应法律法规规定的；

- 未按采购文件中要求签署、盖章的；

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

22.2在符合性审查、商务技术、报价评审等时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

22.2.1符合性审查

- 投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的或者法定代表人授权书未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 投标文件内容弄虚作假的；

- 未按采购文件中要求签署、盖章的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2.2商务技术审查

（9）投标有效期、交货时间、质保期、付款方式等条款不能满足采购文件要求的；

（10）投标文件缺少实质性内容或实质性内容不能满足采购文件要求的；

（11）在技术商务标中出现投标报价的；

（12）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（13）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离，评委认为偏离整个项目所要达到的主要功能需求的；

（14）技术标投标规格、数量等与招标需求中规格、数量等不一致的；

（15）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（16）投标货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

（17）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.2.3报价审查

（18）开标一览表投标报价为零的（包括投标文件中标明：免费或赠予）或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

（19）投标人提交两份或多份内容不同的报价投标文件，或在一份报价投标文件中对同一内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（20）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且未能按评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料以证明其报价合理性的；

（21）投标报价未包含全部采购内容或超过采购文件中规定的预算金额或最高限价的；

（22）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

22.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）存在法律、法规规定及采购文件规定的其它无效情形的。

23、废标

23.1根据法律法规等相关规定，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

23.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

## 六、确定中标人及授予合同

24、中标人的确定

24.1 采购代理机构应当自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定1名中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公告中标结果。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，中标公告期限以及评审专家名单。

中标结果公告期限为1个工作日。

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序（在线平台已公布评审得分与排序的，不再另行通知）。

24.2 除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照规定组织重新评审的，应当书面报告监督管理部门。

24.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

24.4中标人应为乐采云注册投标人，如尚未注册，必须在投标截止前按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定，及时办理更新或投标人注册事项。

25、合同授予

25.1 本项目的合同将授予按本须知第24.1款所确定的中标人。

25.2 中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

26、签订合同

26.1 采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.2 中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将依据国家和采购文件有关规定要求中标人予以赔偿，同时采购人可根据25.2的原则另行选择中标人；

26.3 采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

27、履约保证金

履约保证金：中标价的2.5%。（不计息）

履约保证金的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险

¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待全部货物到场、安装调试完成并验收合格后到采购人处办理退还手续。

¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致中标人的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，采购人有权从合同款中予以直接扣除。

28、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定，采购投标人（投标人，下同）可以依法提起质疑和投诉。

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

28.1投标人询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.2投标人质疑

28.2.1投标人认为采购（招标）文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑；逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2.2提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.2.4采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

28.3投标人投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

29、采购结束

29.1中标人与采购人签订合同生效后即为采购结束。

29.2本项目的投标文件不予退回。

# 招标内容及需求

（▲条款为实质性响应条款，必须满足，否则作无效标处理；标注“★”号的指标为

主要功能配置要求）

## 一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱变 | 800kVA | 台 | 2 | 使用干式箱变 |
|  | 10kV接入 | 包含不仅限于报装、设计、材料和送电验收等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 充电机系统 | 960kW一机十枪 | 套 | 2 | 包含两把液冷快充；主机及终端带有7寸及以上彩色屏幕；输出路数10路； |
| 3 | 智慧储能柜 | 215kWh | 台 | 2 | 包含配套线缆及辅材 |
| 4 | 双排光伏雨棚 | 光伏组件、雨棚支架、光伏逆变器、线缆辅材 | ㎡ | 约742 | 供应商自行勘测现场以满足实际要求 |
|  | 单排光伏雨棚 | 光伏组件、雨棚支架、光伏逆变器、线缆辅材 | ㎡ | 约242 |  |
|  | 屋顶光伏 | 光伏组件、支架、光伏逆变器、线缆辅材 | ㎡ | 约351 |  |
| 5 | 交流线缆 | 不低于ZC-YJV22-3X70+2X35 （光伏及储能使用） | 项 | 1 | 满足现场需求 |
|  | 交流线缆 | 不低于ZC-YJV22-3*185+2*95 （充电桩主机至箱变） |  |  |  |
|  | 直流线缆 | 不低于ZC-YJV22-4X95+1X50 （主机至终端） |  |  |  |
|  | 直流线缆 | 不低于ZC-YJV22-4X120+1X70 （主机至液冷终端） |  |  |  |
|  | 通讯/电源 | 满足现场使用需求 |  |  |  |
| 6 | 专线链路 | VPN专线 | 条 | 1 | 满足现场需求 |
| 7 | 土建电气施工及其他 | 含雨棚基础、箱变基础、储能基础、充电主机基础、终端基础、钢结构基础及施工、电缆沟、电缆井、车位划线、光伏、储能及充电设备安装、雨棚安装、线缆敷设、桥架及安装、视频监控 、限位器、消防照明、消防、后台物料等辅材 | 项 | 1 | 满足充电场站建设要求 |
| 充电运营管理平台需求 |  |  |  |  |  |
| 充电运营管理平台需求 | 1、投标供应商负责为采购人搭建充电运营管理平台。充电运营管理平台须为采购人设立自主账户、自主用户、自主流量，未经采购人同意不允许将数据透露给第三方，不允许资金结算通过第三方结转。 |  |  |  |  |
|  | 2、充电运营管理平台使用权限须完全提供给采购人单位，包含但不仅限于充电机远程控制、定价、营销活动等。 |  |  |  |  |
|  | 3、充电运营管理平台须支持远程OTA升级，且支持地市或省级监管平台的互联互通，不向采购人额外收取费用。 |  |  |  |  |
|  | 4、投标供应商须承诺至少3年的平台运维及相应的云服务器费用，期间负责数据的维护及相应的技术支持工作，费用包含于总价中。 |  |  |  |  |
|  | 5、平台建设后续须具备不低于50000把充电枪的接入能力，不低于3个充电设备品牌的接入服务（包含互联互通和桩直连），平台须具备信息安全等级三级认证，涉及到的费用包含于平台建设总价中。 |  |  |  |  |
|  | ▲6、投标人须承诺充电设备满足“桩直连”到采购人指定的充电运营平台，桩直连接入涉及到的开发或对接费用由投标人自行评估包含于项目总价中。投标文件中提供承诺函。 |  |  |  |  |
| 详细参数 | 详见招标文件中“充电运营平台技术要求” |  |  |  |  |

- 注：本项目投标人须充分了解现场情况及采购人实际建设需求，并于开工前提供图纸及场站建设方案经采购人同意后方可执行。本项目为总价包干制，结算金额不予调整。

二、技术要求

1.充电机技术要求

| - 序号 | - 内容 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - ★扩容能力 | - 能够以充电柜为扩容单位进行整机功率扩容，扩容后原充电机柜与扩容机柜共同组成一套充电系统，整套充电系统具备全矩阵功率分配功能。 |
| - 2 | - ★兼容性方案 | - 分体式充电机可兼容常规充电终端、广告屏式充电终端、液冷超充充电终端等。可以任意选择一种或多种类型充电终端接入同一套分体式充电机。 |
| - 3 | - ★允许工作温度 | - 当温度为-20℃至+65℃区间时，充电桩能正常工作，且稳流精度不超过±0.2%。 |
| - 4 | - ★节能减耗功能 | - 分体式充电系统的散热风机具备调速功能，可根据环境温度、输出功率等进行调速，降低损耗。 |
| - 5 | - ★泄放回路保护 | - 充电机具备泄放回路保护，当泄放回路失效时，充电机能够及时采取保护措施，保护操作人员与设备安全。 |
| - 6 | - ★待机功耗 | 在额定输入电压下，充电机的待机功耗不应大于N×15W。 - 注：N表示充电接口数量。 |
| - 7 | - ★功率分配单元的可靠性 | - 充电设备的功率分配单元采用自冷散热模式，无需风机散热，降低盐雾和粉尘侵蚀，具有较高的可靠性。 |
| - 8 | - ★充电场站效率 | - 充电场站效率检验：根据高压计量计算：要求整体场站的总效率不低于93%，即要求充电堆的直流输出功率/高压侧交流输入功率≥93%。 |
| - 9 | - ★输入功率因数 | - ≥0.95（20%≤Po/Pn≤50%） - ≥0.99（50%＜Po/Pn≤100%） |
| - 10 | - ★稳压精度 | - 当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，输出直流电流在0～最大输出电流值范围内变化时，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。 |
| - 11 | - ★先进性 | - 为方便充电操作，充电终端均配置触摸屏和读卡器，可通过触摸屏进行充电启停、查看充电状态和设置参数，同时支持刷卡充电。 |
| - 12 | - ★节能性 | - 充电设备交流输入侧应配置交流接触器，当设备检测未充电1分钟后，交流接触器自动分断，切断充电模块交流输入电源，降低损耗。 |
| - 13 | - ★安全性 | - 充电机直流输出回路应为每个充电接口单独配置防逆流装置，防逆流装置应安装在功率分配单元与充电接口之间，防止蓄电池电流倒灌。 |
|  |  | - 充电机外壳防护等级满足IP55防护等级。 |
|  |  | - 充电设备具备主动防护功能，且主动防护功能项≥65项。 |
| - 14 | - 纹波系数 | - 有效值：不超过±0.5% |
| - 15 | - 充电机整机效率 | 充电桩的输出功率在50%—100%范围内，要求充电桩效率均不小于95%。 |
| - 16 | - 输出电压设定误差 | - 在恒压状态下，充电机的输出电压误差不应超过±0.5%。 |
| - 17 | - 输出电流设定误差 | - 在恒流状态下，输出直流电流设定在额定值的20%～最大输出电流值范围内，在设定的输出直流电流大于等于30A时，输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出直流电流小于30A时，输出电流误差不应超过±0.3A。 |
| - 18 | - 绝缘电阻 | 用开路电压为规定电压的测试仪器测量，充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。 |
| - 19 | 输入功能 | - 对于具备手动输入和控制功能的充电机，连接试验系统，设置充电机充电参数，检查充电机应能正确进入充电过程并执行设置操作;在充电过程中，模拟进行启停操作，检查充电机应能正确启动或停止充电。 |
| - 20 | - 输出电压、电流测量误差 | - 充电机输出电压测量误差不应超过±5V，输出电流测量误差不应超过±（1.5%×实际输出电流+1）A。 |
| - 21 | - 过温保护 | - 将充电机连接试验系统，并设置在额定负载状态下运行，采用如过滤网堵塞、冷却风扇失效或其他方式，模拟充电机内部温度超过温保护值，检查充电机应降低输出功率或切断直流输出，并发出告警提示。 |
| - 22 | - 机械强度 | 剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后性能不应降低，充电机的IP防护等级不受影响，门的操作和锁止点不受损坏，不会因变形而使带电部分和外壳相接触。 |
| - 23 | - 噪声 | - 充电机在额定输出功率下且内部温度稳定后，在周围环境噪声不大于40dB的条件下，距离充电机水平位置1m处，测得噪声最大值应满足Ⅱ级（55-80dB）的要求。 |
| - 24 | - 预充电功能 | - 充电机应具备预充电功能。启动充电阶段，电动汽车闭合车辆侧直流接触器后，充电机应检测电池电压并判断此电压是否正常。当充电机检测到电池电压正常后，将输出电压调整到当前电池端电压减去1V～10V，再闭合充电机侧的直流输出接触器。 |
| - 25 | - 直流输出回路短路检测功能 | 充电机应具备对直流输出回路进行短路检测的功能，充电机的短路检测在绝缘检测阶段进行，当直流输出回路出现短路故障时，应停止充电过程并发出告警提示。 |
| - 26 | - 绝缘检测功能 | - 充电机应具备对直流输出回路进行绝缘检测的功能，并且充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。充电机在进行绝缘检测前应检测直流输出接触器（K1、K2）的外侧电压，当此电压超过±60V时应停止绝缘检测流程并发出告警信息。 |
| - 27 | - 电气隔离要求 | - 充电机的动力电源输入和直流输出之间应采取电气隔离防护措施；对于一机多充式充电机，各直流输出接口之间也应采取电气隔离防护措施。 |
| - 28 | - 急停功能 | 充电机应安装急停装置，且具备防止误操作的防护措施。分体式充电机在启动急停装置时，应切断相应充电终端的直流输出。 |
| - 29 | - 接地要求 | - 充电机的接地应符合下列要求： （1）充电机金属壳体应设置接地端子（螺栓），其直径不应小于6mm，并应有接地标志； （2）充电机的门、盖板、覆板和类似部件，应采用铜质保护导体将这些部件和充电机的结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于2.5mm²； （3）所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω； （4）充电机内的工作接地与保护接地应单独连接到接地导体（铜排）上，不应在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。 |

- 2.光伏逆变器技术要求

| 直流输入 | 产品型号 | 60K | 80K | 36K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大输入电压 | 1100V |  |  |
|  | 额定输入电压 | 600V |  |  |
|  | 启动电压 | 195V |  |  |
|  | MPPT电压范围 | 180-1000V | 160-1000V | 180V |
|  | 最大输入电流 | 6*32A | 36A/32A/36A/32A/36A/32A | 160-1000V |
|  | 最大输入短路电流 | 6*50A | 6*50A | 3*50A |
|  | MPPT数量/最大输入组串路数 | 6/12 | 6/12 | 3/6 |
| 交流输出 | 额定输出功率 | 60kW | 80 | 36 |
|  | 最大视在功率 | 66kVA | 88kVA | 39.6kVA |
|  | 最大有功功率 | 66kW | 88kW | 39.6kW |
|  | 额定电网电压 | 3/N/PE 220V/380V | 3/N/PE 220V/380V | 3/N/PE 220V/380V |
|  | 频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
|  | 最大输出电流 | 91.2 | 133.7A | 60.2A |
|  | 功率因数 | ＞0.99 |  |  |
|  | 总电流谐波畸变率 | ＜3% |  |  |
| 效率 | 效率 | ≥98% |  |  |
| 保护 | 保护 | 具备 |  |  |
|  | 直流反接保护 | 具备 |  |  |
|  | 交流短路保护 | 具备 |  |  |
|  | 交流输出过电流保护 | 具备 |  |  |
|  | 浪涌保护 | 直流二级/交流二级 |  |  |
| 其他参数 | 电网监测 | 具备 |  |  |
|  | 孤岛保护 | 具备 |  |  |
|  | 温度保护 | 具备 |  |  |
|  | 工作环境温度/湿度 | -25 ~ +50℃ / 0 ~ 100% |  |  |
|  | 防护等级 | IP66 |  |  |
|  | 冷却方式 | 自然冷却 |  |  |
|  | 并网标准 | NB/T 32004 |  |  |
|  | 安规 /EMC 标准 | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, NB/T 32004 |  |  |
| 备注 | 技术选型以满足项目建设实际需求为准 |  |  |  |

- 3.储能技术要求

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标称电压 | 768V |
| 2 | 标称容量 | 280AH |
| 3 | 工作电压范围 | 672V-864V |
| 4 | 标称能量 | 215Kwh |
| 5 | 最大充电电流 | 140A |
| 6 | 最大放电电流 | 140A |
| 7 | 放电温度 | -20~50℃ |
| 8 | 充电温度 | 0-50℃ |
| 备注 | 技术选型以满足项目建设实际需求为准 |  |

## 三、充电运营管理平台要求

（一）平台技术要求

本项目采购的充电运营管理平台要能够将充电基础设施设备接入管理平台，建立数据分析系统，以平台采集的数据为基础，进行统计分析，建立充电服务体系，为用户提供充电业务服务；具备兼容能力，满足接口可拓展性。

充电运营管理平台要具备提供系统数据接口的能力，实现与第三方系统、未来规划系统的互联互通的能力。

充电运营管理平台，要能够接入多家充电桩设备，实现统一运营管理;具备完善的数据分析能力，通过数字可视化技术实现业务数据的多维分析展示。

充电运营管理平台需要按照招标文件要求提供微信充电小程序、微信公众号、支付宝小程序/生活号、充电APP（IOS、安卓）等程序。

1、系统设计要求

统一规划

从平台管理、大数据分析技术发展角度出发，统一规划和设计技术方案，保证整个系统的统一和数据的一致性。

规范标准

遵守有关国家标准、专业标准、软件文档规范等。

简单实用

系统设计不应复杂、臃肿，本着简单、实用、高效的设计原则。不仅体现平台的智能概念，还应保证设计是成熟的、可实现和易推广的。

平台功能

充电运营管理平台要包含运营商管理端、电站端、企业客户/大客户端、停车场平台端、充电用户端，具体功能模块主要包括：数据概览模块，监控模块，信息模块，运营模块，财务模块，报表模块，运维模块，设置模块，停车场管理，充电用户手机端公众号小程序等

运营商端功能如下：

| 运营商端功能模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块 | 子模块 | 详细功能 |
| 数据概览 | 快捷提醒 | 用户发票申请提醒、退款申请、异常数据、意见反馈等信息需要展示，快速跳转。 |
|  | 公告通知 | 公告通知：通知运营商一些重要更新信息，优化信息。 |
|  | 运营数据 | 展示今日的充电情况，充电度数、订单数量、订单金额、订单电费、停车费等信息。 |
|  | 运营商资产信息 | 展示当前运营商电站数量、充电设备数量、充电枪数量、在线/总充电系统数量、车辆数量等。 |
|  | 运营商资产状态概览 | 可以查看当前运营商所有的充电设备状态，充电中、空闲设备、维护设备、离线设备数量等 |
|  | 常用功能 | 可以帮助运营商快速跳转到运营商常用的功能菜单，可以采集当前运营商的操作习惯进行分析推送到常用功能区块。 |
|  | 运营趋势图 | 包含近30天订单折线图、用户充电度数与时间分布图、电量分时占比图、启动方式占比图等。 |
| 监控模块 | 充电设备监控 | 实时监控电站状态，展示各个充电系统状态、充电枪状态，对于已经正在充电的充电枪，能实时反馈订单信息、枪信息、车辆信息等，能够展示实时订单金额、电池材料、充电枪功率数据等信息，以分析图的形式展示充电过程中电压电流变化、功率变化等。 |
| 大屏展示模块 | 运营商大屏展示 | 应满足展示各个电站充电量排名，近三十天设备使用率，近三十天充电时间段分布趋势，实时充电枪状态统计，近三十天充电分时占比，故障类型分析占比，近一年充电量变化趋势，电站分布情况，应能够统计电站数量，充电枪总数，总充电次数，总充电量、碳减排量。 |
| 基础信息模块 | 运营商基础信息维护 | 能够对于运营商的基础信息进行维护、修改 |
|  | 企业客户管理 | 能对于企业客户信息进行维护、添加、修改 |
|  | 组织机构管理 | 能够建立相对应的组织机构，便于运营商管理 |
|  | 电站信息管理 | 应管理当前运营商的电站信息，进行新增、维护、修改 |
|  | 区域信息管理 | 能够将电站划分若干区域进行管理 |
|  | 车辆信息管理 | 应满足来本运营商充电车辆进行记录、查看、修改 |
|  | 停车场信息管理 | 应满足电站设立停车场，进行信息维护、启/停用、编辑等功能 |
|  | 地锁信息管理 | 能对于地锁资产信息进行添加、维护、删除操作 |
|  | 报表下载中心 | 对于已经导出的报表，应留存备份记录，用于二次下载、查看等，可以根据时间范围进行筛选，可以进行删除/批量删除。 |
| 用户模块 | 角色管理 | 能够创建角色模板，根据当前需求进行层级角色等级的划分，可创建运营商层级角色，电站角色，区域级角色等，并对于这些角色进行初始化菜单分配，创建后的角色可进行二次角色模板构建，分配不同菜单。 |
|  | 管理员管理 | 能够创建、添加、锁定管理员，能够创建管理员时选择相对应的角色模板，实现角色菜单控制，区域级角色可实现区域权限分配，权限分配后仅展示权限内的数据，能够查看管理员详情，进行重置密码功能，初始密码需加密处理 |
|  | 充电用户管理 | 应展示运营商下充电用户的基本信息、用户来源、状态等参数。 |
|  | 用户分组管理 | 能对于特定的一批用户进行用户分组，充电过程中可以享受固定的充电费率或可以享受固定的折扣率，要求区分内外部用户，内部用户应区分电卡用户、车辆VIN、合作伙伴，对于用户组群的优惠，应可以做到限定到某个/些电站。 |
| 运营模块 | 运营分析 | 运营分析能直观展示运营过程中产生的数据，概览上应能从月、年维度上展示各类优惠券使用对比图，电费收入占比图等各类营销指标。 |
|  | 会员概况 | 能够展示加入运营商会员体系的各项指标数据，可以自定义设置消费频次，应有会员变化趋势图，从总数和新增会员两方面多个时间维度展示。能够标识新会员、活跃会员、预流失会员、流失会员等，能够根据消费频次进行划分会员类型，可根据类型进行定向精准营销。 |
|  | 会员等级 | 对于会员进行自定义划分会员等级，可自定义升降级规则，从各项营销指标上分析，能够享受费用折扣，能够查看当前已配置的会员等级，并且能查看具体会员数量和当前等级下会员详情，能够修改等级规则。 |
|  | 会员特权 | 能够设置会员庆祝日，按照固定周/日期进行会员权益设置，选择当日消费送积分/充电服务费折扣率/送固定优惠券等。 |
|  | 智能会员标签 | 能对于满足条件会员进行标记，从各个营销指标上进行标记会员，可以查看已经被标记的会员详情列表。 |
|  | 优惠券模块 | 能够展示各类优惠券的列表功能，能满足充值减免券、服务费减免券、服务费折扣券等各类优惠券，可自由新增任意类型优惠券，可对优惠券进行编辑操作，能够追溯创建时间、创建人等基本信息，能够查看当前优惠券被使用次数。 |
|  | 积分规则 | 可自定义积分规则，包括积分奖励规则、消耗规则、设置积分规则,能够设立积分保护期，保护期内的积分无法使用。能够展示积分统计功能，对于积分消耗具有分析能力。 |
|  | 充值规则 | 能自定义C端用户充值额度，可自定义用户预付费额度和充值余额额度，可限制最低充值金额 |
|  | 活动介绍 | 活动介绍页能基于现有的营销手段展示营销活动，应基本包含新用户赠礼、老用户邀新礼包、优惠券发放活动、充电赠礼活动等。 |
|  | 新用户赠礼 | 能够精准划分新用户，进行注册赠礼，能够展示当前新用户产生的收益数据。 |
|  | 老用户邀新礼包 | 能够精准统计老用户邀新用户的各项数据和详情，能够展示当前老用户邀新用户产生的收益数据。 |
|  | 优惠券发放活动 | 能够进行优惠券单独发放/打包发放功能，能够自定义优惠券活动规则。 |
|  | 充值活动 | 能够在用户充值时进行一定优惠赠礼功能 |
|  | 防过充设置 | 应能够设置区分内外部车辆，对于车辆充电过程中的SOC最大值和最大限定电流进行限制，防止车辆充电过程中电池过充问题。 |
|  | 充电系统管理 | 能够查看充电系统列表，充电系统详情，可新增、删除、编辑充电系统，可查看充电系统下的详情。 |
|  | 启动策略管理 | 应满足自动启动和条件启动两种启动策略，实现车辆在固定时间自动启动充电，需可以约束启动方式，根据启动方式判断当前策略是否生效。 |
|  | 功率分配管理 | 可对充电功率进行分配管理，如均分、优先级、时间等，满足对功率限制的分配管理 |
|  | 黑白名单管理 | 可根据黑白名单实现车辆/电卡在固定充电系统下仅不能/仅能充电的设置。 |
|  | 电卡预约充电 | 可根据电卡在某个电站的某个充电系统实现定时启动，消费当前电卡余额功能，可查看当前预约充电策略条数，进行搜索、删除操作。 |
|  | 充电费率管理 | 运营商可以自定义充电费率、服务费费率，可以将自定义费率下发到某充电系统，可以实现费率的复用、新建、编辑操作。 |
|  | 占位费规则 | 可以自定义占位费规则，结合地锁设备进行收取占位费，可以自定义占位费收取规则。 |
|  | 停车减免策略 | 要求拥有自研停车场管理平台，能够收取车辆进入的资源占用费用，能够对于充电车辆进行减免策略，策略至少包含“仅减免充电内”，“减免固定时长”，“减免金额”等策略。 |
|  | 消息管理 | 能够支持给C端用户发送公告信息，自定义文本通知用户相关消息 |
|  | 意见反馈 | C端用户可以对于电站的功能/服务进行意见反馈，运营商可以在意见反馈内查看最近收到的意见反馈，支持根据类型和电站进行搜索 |
| 财务模块 | 退款管理 | 能够支持用户自动退款，手动退款，能够查看退款明细 |
|  | 发票管理 | 能够支持用户充电后开具发票，能够支持发票的导出操作。 |
|  | 电卡管理 | 能够管理运营商下电卡信息，根据条件进行查询、管理操作。 |
|  | 账户管理 | 能够管理运营商下充电用户的账户信息，可以查询、锁定等操作。 |
|  | 订单管理 | 可以在运营商下查看订单信息，能够查看单笔订单的详情功能。 |
|  | 对账管理 | 能够反映一段时间内的运营商下充电用户的充值、消费、退款情况，能够在平台内实现准确对账。 |
|  | 占位费管理 | 能查询当前运营商下占位费收取情况，可在平台远程对已经收取的占位费进行退款操作。 |
| 报表模块 | 常用报表 | 常用报表内能够结合常用业务提供成熟的报表模板，报表能够支持根据组织机构线路、充电系统、电站等维度进行查询报表用户可自定义，能够提供定制化报表服务，用户报表数据能够自由导出，能够多维度多格式的导出，对于报表有着不同层级的权限约束。 |
|  | 会员充值报表 | 能够对于会员充值记录进行查询操作，可以进行导出功能，能够根据条件进行筛选、导出。 |
|  | 优惠券报表 | 能够准确返回创建优惠券的一些报表参数，能够对于优惠券的使用明细进行查询、筛选、导出，能自定义列查询功能，能统计优惠券的使用情况。 |
|  | 积分报表 | 能根据交易类型、渠道，业务类型不同查询积分变动情况，可以查询当前积分消费详情。 |
|  | 会员余额报表 | 能够查询当前的会员余额变动情况，支持导出。 |
| 运维模块 | 费用异常处理 | 能够对于有异常费用的订单进行抓取识别，进行订单的更正。 |
|  | 操作日志 | 可以查询用户的操作日志,用于日后操作的评定追责。 |
|  | 故障日志 | 设备故障信息需上报到运营商管理后台,后台进行故障日志分析查看 |
|  | 电池安全设置 | 能够针对不同电池类型实现电池安全策略，满足定SOC停止充电。 |
|  | 防护记录 | 对于电池安全设置和正常防护终止的充电订单，进行防护的记录录入，保证产生防护记录后能够有记录追溯查询。 |
| 设置模块 | 微信公众号/小程序设置 | 可以进行微信小程序/微信公众号等第三方登录渠道进行申请设置,基本参数的提交 |
|  | 订阅消息设置 | 可以提供小程序推送订阅消息用于提示 |
|  | 会员中心设置 | 对于C端用户的页面展示可以进行排序控制,可以自定义C端功能展示。 |

电站端功能如下：

| 电站端功能模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据概览 | 充电数据 | 展示该充电站充电电量、费用等关键数据 |
|  | 资产数据 | 展示该充电站下拥有的充电设备情况 |
|  | 监控概览 | 展示该充电站下充电设备在离线情况及充电枪的状态信息，方便工作人员管理 |
|  | 运营趋势图 | 通过曲线图展示该充电站某段时间内的充电次数及电量金额等信息，方便了解充电情况 |
|  | 充电时段分布图 | 通过曲线图展示该充电站某段日期内各时间点的充电量大小情况，便于经营充电站 |
|  | 电量分时占比图 | 通过饼状图展示该充电站某段时间内尖峰平谷等分段的占比情况 |
|  | 启动方式占比图 | 通过饼状图展示该充电站下各种启动方式的占比情况 |
| 监控模块 | 充电系统充电枪监控 | 实时监控充电站下各个充电系统状态、充电枪状态，对于已经正在充电的充电枪，能实时反馈订单信息、枪信息、车辆信息等，能够拿到实时订单金额、电池材料、充电枪功率数据等信息，以分析图的形式展示充电过程中电压电流变化、功率变化等。 |
|  | 数据大屏 | 应满足展示该充电站近三十天设备使用率，近三十天充电量，近三十天充电时间段分布趋势，近三十天充电分时占比，故障类型占比分析，展示该充电站下充电订单情况 |
|  | 地锁监控 | 可反映地锁真实状态并可对地锁进行升降操作，减少异常占位和超时占位 |
| 信息模块 | 电站信息维护 | 展示该充电站的名称、位置等具体信息并展示该站下拥有的充电机的具体信息，方便管理人员快速了解设备情况维护设备信息 |
|  | 停车场管理 | 搜索和展示该充电站下停车场的信息及状态，同时工作人员可对停车场进行编辑维护车场信息 |
|  | 地锁管理 | 搜索和展示该充电站下地锁的信息及状态，同时工作人员可对地锁进行编辑维护 |
|  | 监控设备管理 | 搜索和展示该充电站下摄像头的信息及状态，同时工作人员可对摄像头进行编辑维护 |
|  | 电量分析 | 通过某种方式计算出该充电站低价电所产生的收益及节约的电费，方便管理人员运营充电站 |
| 运营模块 | 启动策略管理 | 新增、编辑、删除、搜索充电机的启动策略，并按照充电机具体需求可将合适的策略下发给充电机 |
|  | 功率分配策略管理 | 新增、编辑、删除、搜索充电机的功率分配策略，按照具体场景与需求将充电机的功率按照合适方式分配给各充电枪，满足各种场景所需 |
|  | 名单管理 | 新增、编辑、删除、搜索可限制充电机启动的名单，并将合适的名单验证类型下发给各充电机使用 |
|  | 充电系统管理 | 展示该充电站下各充电机的详细情况，可编辑各充电机的部分信息，可对充电机的不同功能进行限制与放开 |
|  | 电卡预约策略管理 | 新增、编辑、删除、搜索电卡预约策略，并按照具体需求和电卡用途可将合适的策略下发给充电机 |
| 报表模块 | 常用报表 | 按照不同功能及场景定制化报表，管理人员可通过报表查询出自己需要的具体信息，如充电订单具体数据。 |
| 运维模块 | 操作日志 | 展示某段时间内该充电站下用户所执行的具体操作及返回结果信息，方便运维人员排查问题 |
|  | 故障日志 | 充电机能上报具体故障，平台能进行存储及展示，按照不同等级、状态和类型分别展示不同的故障信息，方便管理人员排查及解决故障 |

企业客户/大客户端功能如下：

| 企业客户/大客户端功能模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 首页模块 | 用户和车辆数据展示 | 统计当前企业充电用户下的用户、车辆等资产数据，便于资产登记与统计 |
|  | 近30天充电量趋势图 | 统计近30天内充电电量，方便管理人员分析运营状态 |
|  | 近30天充电费趋势分析 | 统计近30天内充电费用，方便管理人员分析运营状态 |
|  | 近30天电量分时占比 | 统计近30天内充电电量，方便管理人员分析充电峰谷期内充电频率及优化充电时段 |
|  | 近30天电费分时占比 | 统计近30天内充电电费，方便管理人员分析充电峰谷期内充电频率及优化充电时段 |
| 信息模块 | 隶属关系管理 | 能够关联车辆与运营线路，便于财务对账统计 |
|  | 企业客户信息管理 | 能够查看并管理当前企业充电用户的各项信息 |
|  | 组织机构管理 | 能够管理当前企业的组织结构，便于企业精细化管理 |
|  | 车辆管理 | 管理当前企业的车辆，增强车辆与其他业务功能的关系 |
|  | 车辆分组管理 | 能够分组管理企业车辆，统一结算车辆充电费用 |
| 用户模块 | 角色管理 | 能够根据实际应用场景设置相应角色，便于企业权限管理 |
|  | 管理员管理 | 能够统一管理企业后台管理人员，对管理人员的权限做细化限制 |
|  | 充电用户管理 | 统计并管理企业充电用户，可查看充电用户的详细信息，可对充电用户执行锁定等功能操作 |
|  | 用户分组管理 | 细化分类管理充电用户，实行精准优惠 |
|  | 驾驶员管理 | 管理本企业下的车辆驾驶员，可对驾驶员进行锁定和编辑，并可对有需要的驾驶员进行转换用户操作 |
| 财务管理 | 电卡管理 | 能够管理运营商下电卡信息，根据条件进行查询、管理操作。 |
|  | 账户管理 | 能够管理运营商下充电用户的账户信息，可以查询、锁定等操作。 |
|  | 打款凭证 | 可以查询当前企业下的电卡信息,可以查询企业账户信息,可以根据账户上传相应打款凭证 |
|  | 结算订单 | 可以生成、查看企业结算订单。 |
| 报表模块 | 常用报表 | 按照不同功能及场景定制化报表，管理人员可通过报表查询出自己需要的具体信息，如充电订单具体数据。 |
| 运维模块 | 操作日志 | 展示某段时间内该充电站下用户所执行的具体操作及返回结果信息，方便运维人员排查问题 |

停车场管理端功能如下：

| 停车场管理端功能模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据看板模块 | 数据信息 | 可以查看筛选时间范围内的总订单数，充电订单，停车订单，总流水金额，充电流水金额，停车流水金额及其减免的金额 |
| 停车费管理模块 | 停车白名单 | 增加车牌号白名单，使其进入停车场免收停车费的作用，支持Excel表格批量导入停车白名单 |
|  | 停车白名单 | 增加车牌号黑名单，使其禁止进入停车场，支持Excel表格批量导入停车黑名单 |
|  | 计费规则 | 设置相应的停车场计费规则，根据车辆驶入停车场的时间收取相应的停车费用 |
| 出入记录模块 | 出入记录信息 | 记录所有车辆进入此停车场的出入记录信息，具有查看车辆的出入记录和开闸方式等信息的作用，支持按照不同条件进行搜索 |
| 订单管理模块 | 订单管理信息 | 记录所有车辆的收费订单的信息，具有查看每条停车订单费用的具体明细的作用，支持按照不同条件进行搜索 |
| 车辆记录模块 | 车辆记录信息 | 记录每个车辆驶入此停车场的总统计数据，总停车次数和总充电次数等。支持按照不同条件进行搜索 |
| 出入口管理模块 | 出入口管理信息 | 设置此停车场的出入口信息。可以手动点击开闸进行远程开闸操作，同时支持下载入口和出口的二维码，入口二维码主要针对无牌车的情况微信扫码进行开闸，出口二维码用来扫码缴纳停车场费用 |
|  | 准入规则 | 设置此停车场的准入规则，可以配置规定颜色的车辆，规定类型的车辆，在所选时间段可以进入，未在准入规则内配置的车辆、未在时间段允许范围内不可进入 |
| 设备管理模块 | 设备管理信息 | 维护道闸抓拍机入口和出口设备的ip、端口、账号、密码等相关信息，使道闸本地和平台进行通讯。 |
| 异常订单模块 | 异常订单信息 | 针对停车场入口或出口车牌号识别错误，跟车逃费等情况进行记录。支持按照不同条件进行搜索。 |

移动用户端功能如下：

| 移动用户端功能模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 微信公众号/微信小程序 | 首页 | 快速定位用户所在区域，查看充电电站的分布情况及概要信息，快速获悉当前存在的优惠活动及公告信息 |
|  | 找站 | 快速寻找与导航充电电站，能够获取充电电站的详细信息 |
|  | 充电 | 能够快速进入核心业务，提高用户时间利用率。 |
|  | 订单 | 可以查看当前用户下生成的业务订单，可查看业务订单详细信息 |
|  | 个人中心 | 查看用户的数据信息和相应的服务，用户可设置快捷操作 |
|  | 充值 | 吸引用户储值，推动生成消费业务 |
|  | 车辆 | 能够关联用户与充电车辆，享受快捷服务与充电优惠 |
|  | 发票 | 能够根据业务订单申请报销凭证，便于用户报销费用 |
|  | 收藏 | 能够快捷寻找充电电站，管理常用充电电站 |
|  | 意见反馈 | 能够统计用户使用感受，增强与用户的联系，提高用户使用体验 |
|  | 常见问题 | 快速解答常见问题，减少用户等待时间 |
|  | 开票记录 | 实时查看开票进程，编辑开票信息 |
|  | 资金明细 | 查看用户的充值消费明细，用以资金对账 |
|  | 常用设置 | 能够编辑快捷操作与支付设置，引导用户养成操作习惯 |
|  | 支付方式 | 支持微信支付分方式启动充电，支持微信预付费方式启动充电。 |
|  | 充电通知 | 支持充电完成后信息通知功能（短信通知、应用通知等） |
| 支付宝生活号/支付宝小程序 | 首页 | 快速定位用户所在区域，查看充电电站的分布情况及概要信息，快速获悉当前存在的优惠活动及公告信息 |
|  | 找站 | 快速寻找与导航充电电站，能够获取充电电站的详细信息 |
|  | 充电 | 能够快速进入核心业务，提高用户时间利用率 |
|  | 订单 | 可以查看当前用户下生成的业务订单，可查看业务订单详细信息 |
|  | 个人中心 | 查看用户的数据信息和相应的服务，用户可设置快捷操作 |
|  | 充值 | 吸引用户储值，推动生成消费业务 |
|  | 车辆 | 能够关联用户与充电车辆，享受快捷服务与充电优惠 |
|  | 发票 | 能够根据业务订单申请报销凭证，便于用户报销费用 |
|  | 收藏 | 能够快捷寻找充电电站，管理常用充电电站 |
|  | 意见反馈 | 能够统计用户使用感受，增强与用户的联系，提高用户使用体验 |
|  | 常见问题 | 快速解答常见问题，减少用户等待时间 |
|  | 开票记录 | 实时查看开票进程，编辑开票信息 |
|  | 资金明细 | 查看用户的充值消费明细，用以资金对账 |
|  | 常用设置 | 能够编辑快捷操作与支付设置 |

技术架构要求：

| 分类 | 要求 |
| --- | --- |
| 软件架构 | 采用微服务架构；基于Docker容器化技术，采用Kubernetes容器集群管理系统为容器化的应用提供部署运行、资源调度、服务发现和动态伸缩等，提高大规模容器集群管理的便捷性。 |
| 数据存储 | 支持业务数据进行保存、支持定时备份，日志支持存储、备份。 |
| 部署方案 | 本地私有化独立部署 |
| 源代码 | 提供源代码 |
| 安全保证 | 支持基于HTTPS通信保证；支持基于SSL证书的通讯保证； |

## 四、供货、安装调试与验收要求

1、供货

1.1中标人提供的设备必须是厂商原装、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地标明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，均应提供并在投标文件中明确列出。

2、安装、调试

中标人应派采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，提供产品的安装调试等工作。

3、验收

3.1中标人按规范进行供货、安装及调试、配套施工，质量要求达到相关国家验收规范合格标准。

2、项目安装过程中由采购人（或其委托的监理单位）对设备及材料进行点箱点检初验，发现货物的数量、质量、规格与认可的方案不符，或证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人以书面形式通知中标人，中标人在收到通知后应在指定时间内免费维修或更换有缺陷的货物。如果中标人在指定时间内未弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但由此引发的所有费用由中标人承担。

3、项目最终验收以确保通过项目所在地电力部门的审批、验收合格、正式通电投入使用为准。中标人应协助采购人做好与电力部门的沟通、申请、审批、文件递交等相关事宜。验收所需的施工图设计文件、检验检测测试报告等均由中标人负责，费用包含在总价中。

## 五、商务要求表

| ▲质保期 | - 整个项目提供不少于3年质保期，自项目验收合格之日起计。 |
| --- | --- |
| 售后服务保障 | - 1、质保期内免费提供故障排除等售后服务，保证系统正常运行。产品终身维修，质保期满后，仍需提供专业维修服务，且质保期满后的维修只计材料成本，不计人工费用。 - 2、质保期内：投标人提供7*24服务，电话热线、咨询服务。接到采购人通知1小时内给予明确答复，2小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，投标人需在 24小时内给出合理解决方案。 - 3、质保期后：中标人承诺以投标响应时承诺的优惠价格（方案）及时间提供技术服务，需在承诺书中详尽表述。 - 4、培训 - 4.1日常技术支持服务应总结出相关的标准及规范，中标人应负责使用人员的培训。 - 4.2培训对象包括相关管理员、操作员：管理人员培训内容为相关管理制度培训：操作员为设备的操作培训，中标人应提供完整的培训方案。 |
| 工期及项目地点 | - 工期：具备进场条件后180天内完成安装及调试（具体以采购人通知为准），达到可交付标准。 - 项目实施地点：采购人指定地点。 |
| 投标报价及费用 | - 投标报价应包含设备、耗材、辅材、运输、装卸、安装调试、测试、配套土建及电气施工的全部工作量的一切费用以及质保、售后维护服务等费用。 |
| 付款方式 | - 合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同总额的30%作为项目的预付款（同时中标供应商应当向采购人提交等额的预付款保函）。货物全部到场安装完成且验收合格后支付至合同价的97.5%（如发生故障，中标人无条件更换或自行排除故障），剩余2.5%待承诺质保期满无异议后一次性付清（不计息）。 |
| 知识产权 | 投标人需对所投产品的知识产权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术、物品侵权造成的相关费用，采购人概不负责。 |

# 合同条款

- 采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本做必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （3）采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （4）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是   ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（5）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （6）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （7）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （8）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- 合同金额

（1）本合同金额为（大写）：________________元（￥_______________元）人民币。

（2）付款方式：（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）供货期：具备进场条件后180天内完成安装及调试（具体以采购人通知为准），达到可交付标准。

（2）履约地点：

（3）履约保证金：中标价的2.5%。（不计息）

履约保证金的形式：现金、支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险

¨履约担保形式为现金（账户另行通知），履约保证金待全部货物到场、安装调试完成并验收合格后到甲方处办理退还手续。

¨履约担保形式为支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险等非现金形式的，应在合同履行期限内保持有效。若出现支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函/保险失效等情形导致乙方的违约金额无法从支票、汇票、本票或保函/保险出具单位理赔的，甲方有权从合同款中予以直接扣除。

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）采购合同专用条款

（3）采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 合同鉴证方: 法定代表人或主要负责人: 鉴证日期: |  |  |  |

- 第二节 采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用国有企业资金或专项债资金，通过采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国有企业、其他组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的采购合同协议书及其变更、补充协议，采购合同专用条款，采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照财务管理相关规定执行。

- 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。 2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试并符合技术要求后，应及时做最终验收。 3.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 2.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。 3.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | (1)采购合同协议书及其变更、补充协议 (2)采购合同专用条款 (3)采购合同通用条款 (4)中标(成交)通知书 (5)投标(响应)文件 (6)采购文件 (7)有关技术文件、图纸(如有) (8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 符合国家现行规定、要求 |
|  | 指定现场 | 甲方指定的交货地点 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 甲方可根据项目实施进度提出相应的货物保险要求 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 整个项目提供不少于3年质保期，自项目验收合格之日起计。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。 2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 付款方式：合同生效并在具备实施条件后，采购人在7个工作日内向中标供应商支付合同总额的30%作为项目的预付款（同时中标供应商应当向采购人提交等额的预付款保函）。货物全部到场安装完成且验收合格后支付至合同价的97.5%（如发生故障，中标人无条件更换或自行排除故障），剩余2.5%待承诺质保期满无异议后一次性付清（不计息）。 结算方式：本项目采用固定总价包干的方式，即乙方完成合同范围内的全部工作内容的完工价格，并由乙方开具正式发票。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 由于乙方原因超过时间达不到要求的或验收不能通过的，乙方须退还已付货款，履约保证金不予退还，赔偿甲方损失，并报有关部门处理。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 履约保证金在乙方按合同约定验收合格后无息退还。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 评标办法（综合评分法）

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

## 一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

## 二、评标组织

评标工作由招标采购人负责组织，依法组建由奇数的人员组成的评标委员会，负责对投标文件进行审查、质询、评审等。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

## 三、评标纪律

1、评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

2、所有评标人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3、评标人员不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4、评标期间，评标人员不得随意出入评标地点、与外界通讯、会客等。

5、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构人员及评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6、为保证评标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人或与中标结果有利害关系的人进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况扩散出评标委员会以外。

7、评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，采购人代表随后发表意见；评标专家对投标人的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8、评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购人，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

9、在中标结果公布前应对评标委员会成员名单予以保密。

10、评标委员会对各投标人的商业秘密予以保密。

11、评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12、在整个评标过程中，投标人企图影响招标结果的任何活动，可能导致其投标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

## 四、评标程序

1、本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

2、熟悉采购文件和评标办法。

3、采购代理机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。流程如下：

  - 开启评审场地的录音录像采集货物，并确保其正常运行。

  - 核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

  - 介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

  - 通报报名参加本项目采购的投标人名单，宣读最终提交采购投标文件的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《采购评审人员廉洁自律承诺书》。

  - 根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

  - 评标委员会组长组织评审人员独立评审。

评标委员会对拟认定为采购投标文件无效、投标人资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

  - 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选人排序名单。

  - 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

评审人员对有关采购文件、投标文件、样品（如有）、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序。

## 五、评标细则及标准

本项目采用综合评分法，总分为100分，其中技术商务分70分、价格分30分二部分，先评技术商务标，再开报价。各投标人的最终得分=技术商务得分+报价得分，投标人按最终得分由高到低顺序排列，最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价均相同的，以抽签决定排列先后。排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，评委打分分值保留小数点后1位，统计或计算分值精确到小数点后2位。

- 、技术商务分（70分）

| 序号 | 评定项目 | 分值 范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力（6分） | 0-6分 | - 投标人获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、电子与智能化工程专业承包资质贰级及以上、安全标准化三级及以上证书、能源管理体系认证证书，每个得1分，最高得6分。 - 注：1.投标文件中需提供各证书扫描件，不提供得分不予计取。 2.若是联合体投标的，则证书可为联合体双方单位。 |
| 2 | 业绩 （2分） | 0-2分 | 提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）投标人或所投产品制造商完成过类似充电桩项目案例的，每提供1个得1分，本项最高得2分。 注：1.投标文件中需提供合同、验收相关资料扫描件，不提供或提供不齐全的得分不予计取。 2.若是联合体投标的，则供应商须为该项目的牵头人单位。 |
| 3 | 专利证书 （2分） | 0-2分 | 投标产品具有充电设备相关的发明专利证书的，每提供1个得1分，本项最高得2分。 注：1.投标文件中需提供证书扫描件，不提供得分不予计取。 2.若是联合体投标的，则供应商须为该项目的牵头人单位。 |
| 4 | 产品技术指标及性能 （30分） | 0-30分 | 根据所投产品的参数，与招标文件要求符合性，进行打分。完全满足招标文件设备清单各项产品技术指标参数要求的得30分；每有一项负偏离（非★的参数）扣 1分，每有一项负偏离（带★的参数）扣2 分，扣完为止。 注：投标文件中需提供技术支持资料，包括制造商公开发布的资料（如制造商出具的产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、说明书、网上公示的技术参数或检测机构出具的检测报告等）。 |
| 5 | 项目团队成员 （6分） | 0-3分 | 项目负责人： 项目负责人具有高级工程师、一级建造师（机电工程）、建筑电气工程师证书的每个得1分，本项最高得3分。 注：1.以上人员必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及相关证书扫描件。 2.若是联合体投标的，则证书可为联合体双方单位。 |
|  |  | 0-3分 | 项目技术负责人： 项目技术负责人具有系统集成项目管理工程师、注册信息安全工程师、自动化工程师证书的每个得1分，本项最高得3分。 注：1.以上人员必须为投标人的正式员工，提供劳动合同及相关证书扫描件。 2.若是联合体投标的，则证书可为联合体双方单位。 |
| 6 | 项目技术方案 （5分） | 0-5分 | 根据投标人对本项目的建设背景、建设目标、建设内容、建设成效等有明确而清晰的理解，并对自身参加本项目的优势与有利条件的分析，对本项目需求的理解及现状了解程度，分析准确、理解到位且有利于本项目实施的得4-5分；整体方案较详细，基本满足项目需求得2-4分；整体方案不完整的得0-2分，本项最高得5分。 |
| 7 | 项目实施方案 （5分） | 0-5分 | 根据投标人提供的货物的供货、技术要求、组织实施方案情况（包括但不仅限于设备技术、供货、配合调试、验收标准及方案等内容综合打分：整体项目实施方案全面详实、高效合理得4-5分；整体项目实施方案较详细，基本满足项目需求得2-4分；整体方案不完整的得0-2分，本项最高得5分。 |
| 8 | 培训计划方案 （2分） | 0-2分 | 根据投标人对招标人提供的技术培训方案进行综合打分；培训计划安排合理，培训内容详尽全面，清晰易懂，符合培训对象的使用需求得1-2分；培训计划及内容不完整的0-1分，本项最高得2分。‌ |
| 9 | 应急预案措施 （2分） | 0-2分 | 根据投标人对本项目的应急预案措施，根据操作性，应急处理方案等情况进行综合打分(0-2分）。 |
| 10 | 备品备件及承诺 （3分） | 0-3分 | 根据投标人提供的备品备件、耗材的种类，质保期满后的配件价格及人工维修费用等进行综合打分：备品备件种类齐全且与本项目匹配，配件价格及工时费合理得2-3分；备品备件欠缺，配件价格及工时费欠合理得0-2分，本项最高得3分。 |
| 11 | 售后服务及质保期（6分） | 0-4分 | 根据投标人详细说明售后服务方式、售后服务能力、响应时间、售后服务网点及人员情况（特种作业操作证的人员配置，提供运维人员资质等进行综合打分，在人员配置、响应能力、服务承诺等方面具有便利性、优势的得3-4分，基本能满足项目需求的得1-3分，有所欠缺的得0-1分，不提供的不得分。 |
|  |  | 0-2分 | 本项目承诺3年基本质保期的，不得分；每增加1年质保期，加1分, 本项最高得2分。 |
| 12 | 政策分 （1分） | 0-1分 | 投标人符合 “节约能源、保护环境”政策扶持对象的，提供相关材料和政策依据，每符合一项得0.5分，最高可得1分。未提供相关证明材料的不得分。 |

注：①评标委员会成员对各投标单位的技术商务充分审核、讨论及评议后，技术商务部分由各专家按综合评标内容及标准自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。

②技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：技术商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。

（二）、价格分（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

- 第六部分  投标文件格式

说明：

1．投标文件由投标人根据采购文件要求参照附件格式编制。

2．投标人根据实际情况填写。

3．采购文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

一、资格投标文件封面格式

浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目

投 标 文 件

（资格投标文件）

项目编号：PJCQGK(JTZHNY)2025-0108

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

目  录

1.投标声明书（格式附后）

2.资格承诺函（格式附后）

3.具有独立承担民事责任能力的说明材料：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的说明材料扫描件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等说明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份说明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产说明材料（在投标文件中提供相关材料），说明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

4.联合体协议(格式附后)；

5.本项目的特定资格要求：具备电力工程施工总承包叁级及以上资质和承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，如以联合体投标的，以上证书提供的单位应是联合体牵头人单位。

6.投标保证金凭证。

注：以上资料为强制性资格要求，投标时投标人必须提供扫描件，未提供的作否决投标处理。同时投标人应确保资料的真实、有效，一经查实存在弄虚作假行为的，作否决投标处理，同时对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台。

附后无格式部分由各投标人规定自行编制

投标声明书格式：

投标声明书

致：          （采购单位）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我         （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。我方在近三年内的经营活动中没有重大违法记录，且财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金，具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清、修改文件（若有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

6.保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付采购代理服务费。承诺按采购人要求做好保密工作。

7.我们郑重声明：我公司符合采购法规定的参加活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动，并在人员、设备、技术、资金、售后服务等方面具有相应的服务能力。我公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、采购严重违法失信行为记录名单。

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

资格承诺函格式：

资格承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与                （项目名称）（项目编号：    ）采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人全称（盖电子公章）：

日期：  年  月  日

编制说明：接受联合体投标的项目，投标供应商为联合体的，联合体各方均须提供本承诺函，否则投标无效。

联合体协议

（供应商以联合体形式参与投标的，提供联合体协议；供应商不以联合体形式参加投标的，则不需要提供）

牵头人单位：

其他组成单位：

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个供应商的身份就浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目【项目编号：PJCQGK(JTZHNY)2025-0108】共同投标响应。

一、各方一致决定，指定     方牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定对投标响应内容采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标响应各方产生约束力。

三、本次联合投标响应中，分工如下：甲方承担的工作和义务为：             ；乙方承担的工作和义务为：             ；

四、如果成交，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

牵头人单位： （供应商公章）             其他组成单位： （供应商公章）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

联合体投标响应授权书

兹委派    公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )；      公司       先生/女士(其在该公司的职务是：                  ，联系电话：       手机：        传真：           )；……，代表本联合体全权处理浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目【项目编号：PJCQGK(JTZHNY)2025-0108】采购的一切事项，若成交则全权代表本联合体签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

单位：            （供应商公章）   单位：          （供应商公章）

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

授权代表的身份证

授权代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人公章：  _____________________

年        月        日

二、商务技术投标文件封面格式

浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目

投 标 文 件

（商务技术投标文件）

项目编号：PJCQGK(JTZHNY)2025-0108

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 |  | 评分细则 |  |  | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

- 目  录

（1）投标人基本情况表 (格式见附件)；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）

（3）廉政承诺书 (格式见附件)；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）企业实力（各认证证书等扫描件）；

（6）相关业绩合同扫描件（格式见附件）；

（7）产品技术指标及性能；

（8）项目负责人情况表（格式附后，表后附劳动合同及相关证书扫描件等）；

（9）拟配备的项目组成员组成表（格式见附件，表后附劳动合同及相关证书扫描件等）；

（10）投标人须承诺充电设备满足“桩直连”到采购人指定的充电运营平台，桩直连接入涉及到的开发或对接费用由投标人自行评估包含于项目总价中。投标文件中提供承诺函。

（11）项目技术方案；

（12）项目实施方案；

（13）培训计划方案；

（14）应急预案措施；

（15）备品备件及承诺；

（16）售后服务及质保期；

（17）技术响应表（格式见附件）；

（18）货物配置清单（均不含报价，格式见附件）；

（19）政府采购政策功能响应表（格式附后，本表适用于招标需求中拟采购产品属于政府部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内时需提供）；

（20）其他资料（对照相应项目评分标准，由投标人自行考虑）（格式略）。

注：投标人应确保资料的真实、有效，一经查实存在弄虚作假行为的，作否决投标处理，同时对其不良行为予以记录，并纳入统一的信用信息平台。

附后无格式部分由各投标人根据评标办法规定自行编制

投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质 | 1.等级: 2.证书号: 3.发证单位: |  |  |
| 营业执照 | 1.编号: 2.营业范围: 3.发照单位: |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 |  |
| 固定资产净值(万元) |  |  |  |
| 单位负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 技术负责人 | 姓名: 职务: 职称: |  |  |
| 联系方式 | 地址 邮编: 电话: 传真: |  |  |
| 开户银行 | 名称: 账号: |  |  |
| 专业履约能力介绍 |  |  |  |
| 组织机构框图 |  |  |  |

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

法定代表人资格证明书

系                的法定代表人。身份证号：            。

特此证明

投标人全称（盖电子公章）

日期：      年    月     日

附：法定代表人身份证扫描件（正反面）

授权委托书

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托

（姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加   （采购人）

的            项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所

签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转委托。特此委托。

投标人：            （盖电子公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

授权代表             （签字或盖章）

授权代表身份证号码：

年    月    日

附：授权代表的身份证扫描件（正反面）

廉 政 承 诺 书

浦江交投综合能源有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加应标。在这次应标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规规定要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正执行公务的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位应标、中标或在建项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行工程建设或其他经营活动，并通报县国资办。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：如不填写，招标人将视为 “无偏离”。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 投标人曾承担过的类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.表后附清晰可辨的合同、验收相关资料扫描件等；

2.表中所列业绩如与评分有关的，出具的相关资料需满足评审依据，否则不予得分。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

项目负责人资格情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| 毕业学校 |  | 专业 |  | 职务 |  |
| 职称 （或学位） |  | 拟任何职 |  | 参加工作时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 专业工作经历 |  |  |  |  |

注：1、项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须随时听从采购单位指派，如确需变更则需经采购单位同意后方可变更。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

拟配备的项目组成员组成表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

2、表后附人员的劳动合同、各证书等扫描件。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

承诺函

（格式自拟）

技术响应表

| - 采购文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 | - 要求 | - 项目 | - 投标供应商的承诺或说明 |  |
| - 详见采购文件第三部分 招标内容及需求 |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |

注：投标供应商应根据投标设备、技术的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

货物配置清单（均不含报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

采购政策功能响应表

| 序号 | 投标产品 | 制造商 | 品牌 | 产品 型号 | 节能产品 |  |  | 环保标志产品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 认证机 构名称 | 认证证书编号 | 是否属强制采购品目清单 | 认证机构名称 | 认证证 书编号 |

注：本表适用于招标需求中拟采购产品属于政府部门发布的节能产品、环境标志政府采购品目清单时需提供；并附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

三、报价投标文件封面格式

浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目

投 标 文 件

（报价投标文件）

项目编号：PJCQGK(JTZHNY)2025-0108

投标人名称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

时间：    年   月   日

- 目  录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

（7）投标人认为针对报价需要说明的其他文件及资料。

投标函

浦江交投综合能源有限公司：

(投标人全称)授权        (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                       项目 (项目编号：PJCQGK(JTZHNY)2025-0108)的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(6)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，具体内容为：

(1)资格投标文件、商务技术投标文件、报价投标文件；

(2)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(3)按采购文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(4)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(5)保证遵守采购文件中的其他有关规定。

4、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

5、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的有效材料。

6、我方已详细审核全部采购文件，包括采购文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人有前款第a)至e)项情形之一的，中标无效。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖电子公章）：

联系人：                           联系电话：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	 月    日

开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

总报价（人民币）¥ ， 大写： 元

项目负责人：

合同履行期限：

相关说明（如有）：

注: 总报价应包括但不限于设备货款、配套土建、电气施工、人工费、材料费、机械使用费、配件供应、系统开发及对接、包装、运输、装卸、安装调试、随机备品备件、标准附件、专用工具、检测检验、成品保护、验收、培训、技术指导、交付使用、售后服务、差旅费、标书费、招标代理费、企业管理费、利润、税金及合同实施过程中不可预见的费用等一切税、费组成。如有漏项也视为优惠已包括在投标总价中，合同价款结算时中标人须开具增值税专用发票。

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

投标报价明细表

项目名称：                                                  金额单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 （元） | 合计 （元） | 是否为小微、监狱、残疾人企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱变 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  | 800kVA，使用干式箱变 |
|  | 10kV接入 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  | 包含不仅限于报装、设计、材料和送电验收等 |
| 2 | 充电机系统 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 960kW一机十枪，包含两把液冷快充；主机及终端带有7寸及以上彩色屏幕；输出路数10路； |
| 3 | 智慧储能柜 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  | 215kWh，包含配套线缆及辅材 |
| 4 | 双排光伏雨棚 | 光伏组件、雨棚支架、光伏逆变器、线缆辅材 | ㎡ | 约742 |  |  |  |  |  | 供应商自行勘测现场以满足实际要求 |
|  | 单排光伏雨棚 | 光伏组件、雨棚支架、光伏逆变器、线缆辅材 | ㎡ | 约242 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶光伏 | 光伏组件、支架、光伏逆变器、线缆辅材 | ㎡ | 约351 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 交流线缆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 不低于ZC-YJV22-3X70+2X35（光伏及储能使用） |
|  | 交流线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于ZC-YJV22-3*185+2*95（充电桩主机至箱变） |
|  | 直流线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于ZC-YJV22-4X95+1X50（主机至终端） |
|  | 直流线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不低于ZC-YJV22-4X120+1X70（主机至液冷终端） |
|  | 通讯/电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专线链路 |  | 条 | 1 |  |  |  |  |  | VPN专线 |
| 7 | 土建电气施工及其他 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  | 含雨棚基础、箱变基础、储能基础、充电主机基础、终端基础、钢结构基础及施工、电缆沟、电缆井、车位划线、光伏、储能及充电设备安装、雨棚安装、线缆敷设、桥架及安装、视频监控 、限位器、消防照明、消防、后台物料等辅材 |
| 8 | 充电运营管理平台 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 投标总价（序号1+2+……+8）：大写__________________元 |  |  |  |  |  |  | 小写______________元 |  |  |

注：1.本项目采购预算为人民币4629515元，超过预算的报价作无效标处理。

2. 投标人根据实际情况可在表中报价明细的基础上进行扩展。

3.上表所述“总报价”应与“开标一览表”中的总报价一致，如有矛盾，以“开标一览表”中的为准。

4.

投标人全称（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加___（单位名称）___ 的___（项目名称）___ 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

2. __（标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖电子公章）：

日   期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.项目对应的中小企业划分标准所属行业：工业行业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖电子公章）：

日  期：

注：投标人为残疾人福利性单位时须满足财库[2017]141号文件第一条的规定同时提供“残疾人福利性单位声明函”。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

注：投标人为属于监狱企业时需提供。

# 第七部分   其它

采购活动现场确认声明书

浦江交投综合能源有限公司：

浦江县产权交易有限公司：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加浦江交投综合能源有限公司光储充检运（汽运中心一期）项目（编号：PJCQGK(JTZHNY)2025-0108）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题  □存在密封包装问题（具体指出）                            。

（投标人代表签名）

年  月  日

注：结束解密后，投标人通过邮件形式将经授权代表签署的《采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：524416712@qq.com）。

招标代理服务收费标准( 费 率)

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.0％＝1万元

（500－100）万元×0.7％＝2.8万元

（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元

（5000－1000）万元×0.35％＝14万元

（6000－5000）万元×0.2％＝2万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55(万元)