长春市宽城区柳影街道办事处2025年城建人工服务及机械租赁项目

竞争性磋商文件

项目编号：JRC2024S223(S01)

采 购 人：长春市宽城区柳影街道办事处

采购代理机构:吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司

二〇二四年十二月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	3

第三章  评审办法	14

第四章 合同格式	20

第五章 服务需求	22

第六章 响应文件构成、要求及格式	26

# 第一章 竞争性磋商公告

长春市宽城区柳影街道办事处2025年城建人工服务及机械租赁项目

竞争性磋商公告

项目概况

长春市宽城区柳影街道办事处2025年城建人工服务及机械租赁项目的潜在供应商应（“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取竞争性磋商文件，并于2024年12月26日13时00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JRC2024S223(S01)；

采购计划批准编号：采购计划-[2024]-00162号

项目名称：长春市宽城区柳影街道办事处2025年城建人工服务及机械租赁项目；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：70万元（本项目采用折扣系数报价，最高限价：折扣系数1.0）；

采购需求：柳影街道辖区内市容环境整治工作、拆除违建、清理非法广告、垃圾清运、清理堆放物，城市伤痕修复、破损道路、人行步道方砖修缮，安装及拆除围挡、架空线治理，河道清理等所需的人工服务及机械服务；

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日；

服务地点：柳影街道办事处辖区内甲方指定地点；

服务质量：优质服务；

本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号) 、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185 号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等国家最新政策。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力。

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.3与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。

3.4拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；投标人在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)以及相关行业主管部门没有不良信用记录和政府采购严重违法失信行为记录的(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.gov.cn/index.html）中未列入严重违反失信企业。（出具投标人在投标截止日前一个月内在以上三个网站没有严重违法失信行为记录的截图证明并加盖单位公章）。

3.5投标单位只能授权1人办理招标投标相关事宜，整个招投标过程不得随意更换委托代理人。

三、获取磋商文件

1、时间：2024年12月12日至2024年12月19日每天上午08时30分至下午16时00分止；

2、地点：政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn）

3、方式：网上免费获取，潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）网上注册并下载磋商文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取磋商文件-找到本项目-点击“申请获取磋商文件”），其他途径获取的磋商文件开启时一律按无效投标处理。

4、未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与本次招标活动。

5、售价：0元

四、响应文件提交

1、截止时间：2024年12月26日13时00分（北京时间）；

2、本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。

4、电子响应文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开启前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开启直播时采购代理机构工作人员会进行通知）。

5、响应文件开启方式：响应文件解密截止时间后，“政采云”平台手动公布响应报价信息，供应商持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询响应报价信息。

五、响应文件开启

开启时间：2024年12月26日13时00分（北京时间）；

地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋第四开标室。

- 其他补充事宜

1、CA锁办理网址：请供应商自行办理CA锁，网址链接（http://www.anxinca.com/kehu/zcy/kh-zcy-zsshenqing.html。）

2、收到 CA锁以后在“政采云”登陆界面，点击 CA 登录-CA 驱动下载-下载并安装政采云投标客户端和安信CA 驱动，账号绑定 CA 后才能进行响应文件制作。

3、未进行网上注册并办理 CA 认证的响应人将无法参与本次采购活动。数字证书办理时限为3-5个工作日，响应人须自行考虑办理时间，由于响应人自身原因在开启前无法完成办理，后果自负。

4、本次公告同时在《中国政府采购网》《“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）》发布。

5、有效递交响应文件的供应商不足三家时，采购人另行组织采购。

6、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名   称：长春市宽城区柳影街道办事处

地   址：长春市宽城区柳林路13号

联系人：刘山春

联系方式：0431-86001958

2、采购代理机构信息

名 称：吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司

地　址：长春市前进大街2000号阳光大厦707室

联系人：聂世娇

电话：0431-85112321

3、项目联系方式

联系人：聂世娇

电话：0431-85112321

4、监督部门：长春市宽城区财政局采购办公室

联系电话：0431-89990393

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：长春市宽城区柳影街道办事处 地 址：长春市宽城区柳林路13号 联系人：刘山春 联系方式：0431-86001958 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司 地 址：长春市前进大街2000号阳光大厦707室 联系人：聂世娇 电话：0431-85112321 |
| 3 | 项目名称 | 长春市宽城区柳影街道办事处2025年城建人工服务及机械租赁项目 |
|  | 项目编号 | JRC2024S223(S01) |
| 4 | 服务地点 | 柳影街道办事处辖区内甲方指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 服务内容 | 柳影街道辖区内市容环境整治工作、拆除违建、清理非法广告、垃圾清运、清理堆放物，城市伤痕修复、破损道路、人行步道方砖修缮，安装及拆除围挡、架空线治理，河道清理等所需的人工服务及机械服务。 |
| 8 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
| 9 | 服务标准 | 优质服务 |
| 10 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的采购；中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位享受政府采购政策需提供相关声明。（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。中小微企业投标的应按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定提供中小企业声明函或残疾人福利性单位投标的应按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业投标的应按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。 2.1《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 2.2政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等国家最新政策。 3.本项目的特定资格要求： 3.1供应商须在中华人民共和国境内注册，应是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具备相应的服务能力。不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标（详见财库[2016]125号文件）； 3.2采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反规定的，相关投标均无效； 3.3根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）要求，采购人及采购代理机构将对供应商在投标截止日之前的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（包括分公司），拒绝其参与政府采购活动。 3.4根据《长财采购[2022]2066号文件关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函，格式详见磋商文件。 |
| 11 | 答疑会 | 本项目不召开答疑会 |
| 12 | 供应商提出问题的截止时间 | 磋商截止时间5日前供应商将对磋商文件不清楚的问题提交给采购代理机构。 |
| 13 | 采购人书面澄清的时间 | 响应文件提交截止时间前5天 |
| 14 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 15 | 供应商要求澄清 磋商文件的截止时间 | 磋商截止时间前5天 |
| 16 | 响应文件递交截止时间 | 2024年12月26日13时00分（北京时间） |
| 17 | 供应商确认收到 磋商文件澄清的时间 | 24小时以内 |
| 18 | 供应商确认收到 磋商文件修改的时间 | 24小时以内 |
| 19 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商应按照下列要求递交响应文件“第三章 评审办法”要求的资料 |
| 20 | 磋商有效期 | 磋商截止之日后90天（日历天）。 |
| 21 | 磋商保证金 | 1、根据长春市财政局关于取消政府采购磋商保证金及采购文件工本费等有关事项的通知《长财采购〔2021〕695 号》文件要求“自 2021 年 7 月 1 日起，全市政府采购货物和服务招标投标活动及非招标采购方式采购货物、工程和服务不得向诚信记录良好的供应商收取磋商保证金”经“信用中国”网站查询无行政处罚信息的供应商不收取保证金。符合要求的供应商不需要提交磋商保证金情况的请在投标文件中提供相关网页截图， 2、对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，按规定收取保证金。 3、磋商保证金的形式：包括转账、电汇，银行出具的现金支票、转账支票、保兑支票、银行汇票，银行或专业担保公司（在吉林省建设厅备案的担保公司）出具的保函等，以转账、电汇、支票形式提交的磋商保证金应当从投标人的基本账户转出，并以到账时间为准。磋商保证金转账凭证于投标截止之日前发送至代理机构邮箱314270895@qq.com，标书内附复印件。 4、采用保函形式递交磋商保证金的应于投标截止之日前将保函原件递交至招标代理公司，标书内附复印件。 5、磋商保证金金额：人民币壹万元整（¥10000元） 磋商保证金银行及账号： 开户名称：吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司 开 户 行：交通银行长春阳光城支行 帐 号：221000668018010089712 财务联系电话：0431-89566099 6、注意事项： （1）保证金存款凭证或保函担保上应明确用途、投标项目名称、投标人名称、联系人及电话，以便核对查实，投标人需在投标截止时间前予以办理，以便于采购代理机构及时核对，避免因磋商保证金未到账或投标保函未由采购代理公司保管而影响投标人的投标事宜。 |
| 22 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 近三年（2021年-至今） |
| 23 | 近年发生的诉讼情况的年份要求 | 近三年（2021年-至今） |
| 24 | 近年发生的仲裁情况的年份要求 | 近三年（2021年-至今） |
| 25 | 是否允许递交备选响应方案 | 不允许递交备选响应方案 |
| 26 | 签字或盖章要求 | 1. 所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 2. 所有要求盖章的地方都应加盖供应商单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 |
| 27 | 响应文件副本份数 | 正本一份，副本两份，电子文档两份（U盘拷贝，同时存放WORD及PDF格式），开标一览表一份(开标结束后递交至招标公司存档) 1. 供应商在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）上制作响应文件一份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。 2.纸质版响应文件份数要求： 成交结果公示后成交人需将纸质版响应性文件（正本一份，副本两份）及电子文档两份（响应文件格式为签字盖章后的 PDF 及 word 版本），开标一览表一份，(开标结束后递交至采购代理机构存档留存)。 纸质版响应文件为上传至“政采云”平台的电子打印版（打印后响应文件正本须盖章处仍须加盖公章，并编制目录页码）。 |
| 28 | 装订要求 | 响应文件的装订要整齐、牢固，编制目录，便于保管和利用，不能采用活页装订方式。 |
| 29 | 递交响应文件地点 | 地 点：在截止时间前，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开启活动经办人联系方式。 |
| 30 | 是否退还响应文件 | 不退还 |
| 31 | 磋商时间和地点 | 2024年12月26日13时30分（北京时间） 地点：长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋第四开标室 |
| 32 | 磋商程序 | 密封检查：由供应商代表检查响应文件密封情况； 磋商顺序：按提交响应文件顺序进行。 |
| 33 | 评审委员会的组成 | 评审小组构成：由三名专家组成。 评标专家确定方式：从依法设立的综合评标专家库中随机抽取。 |
| 34 | 是否授权评审小组确定 成交供应商 | 否，推荐的中标候选家数：按详细评审综合打分由高到低推荐3家供应商为中标候选人 |
| 35 | 付款方式 | 采用银行转账方式，按照财政拨款金额予以支付 |
| 36 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 39 | 最高限价 | 折扣系数1.0；超出此最高限价为无效投标处理。 |
| 40 | 采购代理服务费 | 参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准规定及发改价格〔2015〕299号规定收取不超过10500元的招标代理服务费，招标代理费由中标单位支付。 |
| 41 | 中小微企业相关政策 | 本项目为专门面向中小企业的采购；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)。 注： 1）中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策； 2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 3）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按规定提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 未按要求提供相应材料的，不享受相应的优惠政策；以上政策不重复享受。 4)以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |
| 42 | 预防措施 | 供应商不得以低于成本价不正当竞争，特制定如下预防措施： 1. 在评审过程中，供应商报价过低，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。 2. 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或授权代表完成。 3.供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组有权将其按废标处理。 |
| 43 | 电子标说明 | 电子标说明： 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 投标文件电子版方面技术支持：95763 供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作响应文件1份（此响应文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制响应文件的供应商数字证书进行远程解密）。 备注： - 响应文件电子版(U盘)按竞争性磋商文件规定执行，用数字证书编制的电子版按政府采购云平台要求进行投标操作。 - 响应文件解密：远程自行解密。逾期上传的或因供应商原因未能进行解密的电子响应文件，平台将予以拒收，其响应无效。 本项目采用全流程电子化采购，需通过政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn）递交电子版投标文件，开启时间后30分钟内完成解密（各供应商开标前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开标直播时采购代理机构工作人员会进行通知）。 |
| 44 | 合同公示 | 采购人与成交供应商签订合同2个工作日内在政采云公示合同。 |
| 45 | 质疑与投诉 | 1质疑(供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。) 按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购投标人质疑处理办法》有关规定，参加本次政府采购活动的投标人认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。 1.1质疑书应包括以下主要内容： （1）质疑人的名称、地址、电话等； （2）具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据； （3）提出质疑的日期。 1.2按照与质疑事项有关的当事人数量提供质疑书，并应加盖公章且由法定代表人签字。代理人办理质疑事项时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项，否则采购人或者采购代理机构不予受理。 1.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。 1.4采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关当事人，但答复不得涉及商业秘密。 1.5质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。 2投诉 按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购投标人投诉处理办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。 2.1投诉人提起投诉应符合下列条件： （1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人； （2）提起投诉前已依法进行质疑； （3）投诉书内容符合《政府采购投标人投诉处理办法》规定； （4）在投诉有效期限内提起投诉； （5）属于同级财政部门管辖； （6）同一投诉事项未经财政部门投诉处理； （7）法律法规规定的其他条件。 2.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书。 2.3投诉书应当包括以下主要内容： （1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等； （2）具体的投诉事宜以及事实依据； （3）质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料； （4）提起投诉的日期。 2.4投诉书应当加盖公章并由法定代表人签字。投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。 2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。 |

供应商须知

一、  总   则

1．适用法律：本次项目适用法律法规为《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法规。

2．定义：

2.1“采购人”指长春市宽城区柳影街道办事处。

2.2“采购代理机构”指吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司，负责活动的组织工作。

2.3“内容”以项目需求为实际依据。

2.4“潜在供应商”指确认参加磋商的供应商/响应人。

2.5“供应商”指响应本磋商文件参加磋商的供应商/响应人。

3.合格供应商资格条件要求：见供应商须知前附表

4.项目答疑会：见供应商须知前附表

5．磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 竞争性磋商文件：

6.1 磋商文件的构成：

第一章   竞争性磋商公告

第二章   供应商须知

第三章   评审办法

第四章	 合同格式

第五章   技术标准及服务需求

第六章   响应文件构成、要求及格式

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部文件资料或响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。

7. 磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期3天前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的澄清要求将视所提问题具体情况以书面形式予以答复澄清，同时寄给每个购买竞争性磋商文件的供应商或由供应商直接到招标方领取。供应商应立即以书面形式确认已收到的答复文件。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。采购代理机构对收到的供应商书面质疑，将按照政府招标法律规章的规定处理。

7.2 采购人可在截止时间5日前（含）对竞争性磋商文件进行修改、补充。竞争性磋商文件的修改、补充文件将通过“政采云”平台等政府采购信息发布媒体公开发布。供应商在参与本采购项目活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是供应商的风险，采购代理机构对此不承担任何责任

7.3 竞争性磋商文件的澄清、修改、补充文件均构成竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括答疑会纪要）。

7.4 为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的澄清、修改、补充部分进行研究，采购人可在截止时间3日前（含）自行决定酌情延长截止时间，延长截止时间的公告将通过“政采云”平台等政府采购信息发布媒体公开发布。在这种情况下，采购人和供应商受截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止时间。

8. 响应文件构成

8.1 响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其具有合格的磋商资格和成交后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所提供货物和服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。

8.2 供应商应提交本磋商文件第六章《响应文件构成、要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合磋商文件要求，将导致其被拒绝。

9. 响应文件的编制

9.1 供应商应按照磋商文件提供的响应文件格式编制电子响应文件并转换为PDF格式，PDF格式以外的电子响应文件格式无法实现响应文件格式的签章、加密和提交，因PDF格式电子响应文件格式转换造成响应文件格式内容缺漏错误的，是供应商的风险。供应商投报多个采购包的，应按采购包分别编制独立的一个电子响应文件。

9.2 供应商通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”。供应商应当按照磋商文件要求加盖单位签章（企业数字证书）和法定代表人电子签章（法人数字证书，电子法人名章或电子法人签字章均可）。电子响应文件格式签章完成后，生成正式响应文件格式并加密。经数字证书加密的响应文件格式必须在递交响应文件格式前登录“政采云”平台，选择本采购项目的对应采购包，完成上传，加密和解密必须使用同一数字证书。具体操作方法见“投标文件制作操作手册”。

9.3 提交电子响应文件格式截止时间前出现下列情形的，供应商必须对响应文件格式重新电子签章和生成响应文件格式，并在提交响应文件格式截止时间之前上传至系统，否则无法完成解密：

1 数字证书到期后重新续期；

2 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致响应文件格式无法解密，由供应商自行承担责任。

9.4 投标语言：响应文件以及供应商与采购人就有关投标的来往函电均使用中文。

9.5 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

9.6 供应商在响应文件以及在投标、合同签订、履行过程中所签署的相关文件中所加盖的公章，均须按照磋商文件的规定加盖与供应商名称全称相一致的标准公章。

9.7 采购代理机构不接受采用传真方式提交的响应文件。

10. 磋商报价

10.1 供应商的磋商报价应在磋商截止之日后90天（日历天），超出此范围的磋商报价为无效响应。

10.2 供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非响应性磋商予以拒绝。

11. 磋商有效期

11.1 磋商有效期为自磋商之时起90天（日历天）。响应文件在这个规定期限内应保持有效。

11.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件的有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

11.3 成交供应商的响应文件有效期等同于合同履行期。

12. 响应文件的式样和签署

12.1 响应文件应打印或用不褪色墨水书写。第六章《响应文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或授权代表手书签字和/或加盖供应商公章。响应文件由法定代表人签署的，须与其企业法人营业执照相符；（按第六章规定的格式提交）。

12.2 响应文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。

13. 响应文件的修改和撤回

13.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购代理机构必须在规定的响应文件提交截止时间之前收到供应商的修改或撤回的书面通知。

13.2 供应商的修改或撤回通知书应按对响应文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

13.3 在响应文件提交截止时间（磋商时间）之后，供应商不得对其响应文件做任何修改（包括磋商一览表的内容）。

14. 响应文件

14.1 供应商应将响应文件装订成册、密封，在信封上标明项目名称、招标编号、供应商名称、地址，并在封口处加盖供应商公章，在规定的地点和响应文件提交截止时间前递交给采购代理机构。如果供应商没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于供应商的错误响应以及提前拆封概不负责。

14.2 响应文件份数：供应商应提交响应文件正本1份、副本3份，电子版2份（单独密封），并标明“正本”、“副本”字样，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

14.3 供应商应按第六章《响应文件构成、要求及格式》中的格式和要求单独编制一份《磋商一览表》，按照对响应文件同样的要求单独密封和标记，与响应文件同时递交。

14.4 采购代理机构将拒绝接受并原封退回在规定的响应文件提交截止时间以后递交的响应文件。

15. 磋商

15.1采购代理机构将在竞争性磋商公告规定的时间和地点组织磋商活动。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效身份证件以备审查。

15.2 磋商会议由采购代理机构组织并主持。开启文件前，由监督人员或者供应商代表检查响应文件的密封情况并当场宣布检查情况。

15.3 按照供应商须知第14条的规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。撤回的响应文件将原封退回供应商。

15.4磋商会议时有下列情形之一的为无效磋商：

（1）响应文件在规定的响应文件提交截止时间以后送达的；

（2）响应文件未按磋商文件规定密封的；

（3）未提交单独密封的磋商一览表或者磋商一览表未按规定加盖公章和/或有效签署的；

（4）磋商文件规定磋商时属于无效磋商的其他情形。

15.5 磋商会议时有下列情形之一的，采购代理机构有权宣布本项目为无效磋商：

（1）响应文件提交截止时间符合磋商文件要求的供应商不足三家的；

（2）所有供应商的报价均超过项目预算，采购人不能支付的。

16. 评审过程的保密性：磋商会议开始后，直至向成交供应商授予合同时止，除按磋商文件规定予以公开的评审结果外，凡与审查、澄清、评价的资料等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

17. 评审

17.1 评审工作由采购代理机构负责组织，具体工作由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由有关的技术、经济方面的专家组成。磋商小组的专家成员由专家库中随机抽取产生。应设立磋商小组主任的，磋商小组主任由专家担任，由磋商小组成员选举产生，负责主持具体评审工作。磋商小组根据有关法律法规和磋商文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交候选供应商。采购代理机构只负责评审组织工作，不参加评审。

17.2 审查是否所有供应商的报价均超过预算：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过预算，采购人不能支付的，本项目为无效磋商。

17.3 对响应文件商务部分（供应商资格）进行审查：初步评审。磋商小组依据有关法律法规和综合磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明、磋商保证金等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在评审过程中，磋商小组可以要求供应商提供磋商文件要求进行核查，供应商应在磋商小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件，其响应性文件将被作为无效处理。

17.4对响应文件进行详细审查：

17.4.1 对于商务审查合格的供应商，磋商小组将审查其响应文件技术部分是否对磋商文件规定的事项、格式、条款和技术规格等要求都做出了实质性响应。

17.4.2 实质性响应的磋商是指与磋商文件规定的事项、条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离和保留。没有实质性响应磋商文件要求的将被拒绝。

17.5 重大偏离和保留是指实质上影响合同的磋商范围、质量和性能，或者实质上限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。响应文件有下列情形之一的属于重大偏离和保留，将作无效处理：

（1）供应商未按磋商文件规定提交所要求提交的全部文件或者提交的文件无效或者不符合磋商文件的规定；

（2）响应文件未按磋商文件的规定有效签署和/或加盖公章；

（3）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

（4）响应文件明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术标准要求；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

17.6 磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

17.7 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

17.8 磋商报价的审查：磋商小组将对商务审查、技术审查合格的响应文件的报价进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。修正错误的原则如下：磋商报价以《报价函》的报价为准，《报价函》的报价与《磋商一览表》的报价不一致的，供应商应按《报价函》的报价相应修改《磋商一览表》的报价。按上述原则调整后的价格为评审价，经供应商法定代表人或授权代理人签字确认后对供应商具有约束力。如果供应商不按照上述原则修正其磋商报价及分项报价，则其磋商将被拒绝。

17.9 澄清：磋商小组对于响应文件实质性响应了磋商文件要求，但在个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，将以书面形式（澄清细微偏离由磋商小组依据磋商文件集体决定并由磋商小组专家签字）要求供应商在规定的时限内（在评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由供应商法定代表人或其授权代理人签字（须提交签字人身份证件并与响应文件签字人一致），并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，磋商小组将拒绝其磋商。

接受细微偏离有利于磋商成功，不应因细微偏离而作为无效磋商。

18. 评审方法和标准

18.1经磋商确定最终磋商需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.2对通过初步审查的响应文件，综合总得分最高者为第一成交候选供应商，详细评审内容详见附表。

18.3 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商，并编写评审报告。

18.4 采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

18.5若供应商的最后报价超过各分项单价将被否决，磋商小组有权根据采购人意见及其实际情况，拒绝该报价。

18.6 为保证成交结果的公正性，评审期间直至授予供应商合同时，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在评审结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得将评审情况扩散出磋商小组成员之外。

18.7 在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问其它供应商评审情况，不得影响成交结果的活动。

18.8 在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

18.9 确定成交供应商后,采购代理机构将在指定网站上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。

18.10成交通知书对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交项目，应当承担相应的法律责任。

19. 签订合同

19.1 采购代理机构将在磋商有效期期满之前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律约束力。

19.2 成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

19.3 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。如果成交供应商不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃成交资格。供应商在被磋商小组评定为成交候选供应商（成交供应商）之后、成交通知书发出之前放弃成交的，按本条规定处理。

19.4  成交结果将在发布竞争性磋商公告的媒体上公告，不再以书面方式通知未成交供应商。

21.保密和披露

21.1 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商文件的人员或与评审有关的人员披露。

21.2 在下列情形下：当发布成交结果公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于评审过程、响应文件、合同文本、合同签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、磋商内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

- 第三章  评审办法

1、综合评审

采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织磋商，供应商须派代表参加。磋商前，采购代理机构将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封该响应文件。

2、磋商小组

磋商小组由三名专家组成。

磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，响应方法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

3、响应方

磋商期间，响应方法人代表或法人授权委托人必须在场，负责解答有关事宜，根据有关事宜作出书面回复澄清，其书面回复作为签订合同的依据，具有同等法律效力。

4、对响应文件的审查和响应性的确定

采购代理机构将组织审查响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。《磋商一览表》上写明的大写和小写如有出入，以大写为准，《响应文件》上正本副本内容上有出入的以正本为准。如果确定响应方无资格履行合同，将取消其磋商资格。

5、综合评审原则和方法

磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对综合响应方的技术性能、合同履行期限、质量标准、售后服务、资信情况、履约能力和报价（报价进行两轮报价，以最终报价为准。每轮报价不得高于上一轮磋商报价，否则将视为无效报价。）等进行综合分析评审，由磋商小组以综合评分法，确定交候供应商。

客观、公正的对待所有响应方，对所有评价，均采用相同的程序和标准。在磋商期间，响应方不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得影响评审结果的活动。否则将废除其参加资格。

在评审过程中，磋商小组成员不得与响应方私下交换意见。在评审直至授予合同的整个时间内，任何评审人员和工作人员不得对外公布评审的一切内容，若有则应经磋商小组组长批准，统一对外。

6、成交通知

评审结束后，采购代理机构将预成交结果公示1个工作日，公示期结束且并无异议提出后，正式发出成交通知。

# 评审办法

- 附表1: 资格性磋商的内容包括：

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性 评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照，响应文件内附加盖公章的复印件。 |  |
|  | 资格条件承诺函 | 根据《长财采购[2022]2066号文件关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知提供资格条件承诺函，格式见附表3。 |  |
|  | 法人授权委托书 | 非法定代表人亲自递交响应文件时提供，按磋商文件格式提供，响应文件内附加盖公章的授权委托书。 |  |
|  | 其他要求 | 不接受被政府列入取消投标资格期限内的企业或个人参加。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标（详见财库[2016]125号文件）。提供信用中国或中国政府采购网信用记录网上截图。 |  |
|  |  | 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反规定的，相关投标均无效。（响应文件中附公司加盖公章及法人或授权委托人加盖公章或签字的承诺书） |  |
| 评审结果（合格/不合格） |  |  |  |

1、供应商审查有一项不合格则视为不符合资格性磋商标准，将不再进入后续磋商。

2、本表由全体评委在共同商议基础上给出结论，意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

3、合格打√，不合格打×，结论为合格或不合格。

附表2：符合性磋商的内容包括

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性评审标 准 | 供应商名称 | 与营业执照一致。 |  |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。 |  |
|  | 响应文件格式 | 符合第五章“响应文件构成、要求及格式 ”的要求。 |  |
|  | 合同履行期限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日。 |  |
|  | 质量要求 | 优质服务。 |  |
|  | 投标有效期 | 投标截止之日后 90 天（ 日历天），从投标截止之日算起。 |  |
|  | 磋商报价 | 采购预算：70万元。磋商报价为单价折扣系数且折扣系数应在 0-100%范围内，超出 100%视为无效报价（最多保 留小数点后两位小数），供应商参照采购人所提供的指导 价格以折扣系数的形式自主报价。（据实结算，实际支付 金额不得超过采购预算金额）超出此范围的首次报价及最 终报价视为无效报价，投标将被否决。 |  |
|  | 投标内容 | 响应磋商文件要求，按要求提供技术偏离表。 |  |
| 评审结果（合格/不合格） |  |  |  |

1、供应商审查有一项不合格则视为不符合审查标准，将不再进入后续评审。

2、本表由全体评委在共同商议基础上给出结论，意见不一致时，按照少数服从多数的原则确定。

3、不存在打√，存在打×，结论为合格或不合格。

注：（1）以上资格性磋商和符合性磋商中内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

（2）磋商结束后，磋商小组将要求所有供应商在规定时间内确定并提交最终报价（第二次报价）。

（3）根据各单位最终报价和合格磋商单位的响应文件进行综合打分，按照汇总得分由高到低的顺序推荐候选人。

附表3

资格条件承诺书

致：（采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与（采购项目名称    项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录；

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

详细打分表

| 评审因素 及分值 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价 （10 分） | 投标报价 （10分） | 报价分的计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（10）×100% 本项目采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的响应报价为磋商基准价，其价格分为满分。 |
| 商务部分 （30分） | 企业业绩 （10分） | 投标人近年（2021年至今）具有与本项目相类似的项目业绩且反馈良好的，每有一项得2分，满分10分。提供（标书内附中标通知书或合同及相关证明材料加盖公章复印件，所有复印件必须要清晰、字迹清楚，否则不得分）。 |
|  | 人员配备 （16分） | 在服务过程中，供应商配有各类型车辆及设备维修工，每提供一人得1分，满分为5分，响应文 件内提供人员证件材料加盖供应商公章，未按要 求提供不得分。 |
|  |  | 在服务过程中，供应商配有各类型车辆司机，根据供应商配备的情况，每提供一人得1分，满分为5分，响应文件内提供人员驾驶证等证件材料加盖供应商公章，未按要求提供不得分。 |
|  |  | 在服务过程中，供应商配有各类人工人员（除维修工及司机），根据供应商配备的情况，人员10人（不含） 以上得6分，5-10人得3分，5人 （不含） 以下得1分，响应文件内提供人员身份证等材料加盖供应商公章，未按要求提供不得分。 |
|  | 服务承诺 （2分） | 供应商能够24小时待命，在采购人需求时须随叫 随到，提供承诺书（格式自拟）得2分，经法定 代表人签字并加盖供应商公章，未按要求提供不得分。 |
|  | 优惠条件 （2分） | 对投标人提出的采购人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，每有一条有利于采购人的得1分，满分为2分。 |
| 技术部分 （60分） | 整体服务方案 （8 分） | 对方案中本项目现状与需求的分析、项目组织实施、具体服务方案、各岗位工作流程及各岗位工作职责等以上每项要求了解项目特点、分析透彻、全面详尽、科学合理，每有一项得 2 分，满分8分,未提供方案不得分。 每有一项方案存在一定缺陷的，扣1分；（注 :内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或描述的内容混乱，重点不突出；⑤或内容缺失不完善，可操作性较差；⑥或凭空编造，内容矛盾，前后逻 辑错误；） |
|  | 管理制度 （6 分） | 结合项目内容制定公司管理制度、财务管理制度、廉政制度等措施分析透彻、全面详尽、科学合理，每有一项得2分，未提供方案不得分。 每有一项方案存在一定缺陷的，扣1分；（注 :内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或描述的内容混乱，重点不突出； ⑤或内容缺失不完善，可操作性较差；⑥或凭空编造，内容矛盾，前后逻 辑错误；） |
|  | 服务进度计 划与措施 （5分） | 根据本项目实际需求进度计划与措施进行评审，包含但不限于 以下几个方面： ①总体进度计划 ②保证工期措施 ③进度计划的动态控制 ④服务的重点难点应对 ⑤保证服务进度的合理化建议 1、以上四项满足一项得1分，满分5分。未提供方案不得分。 2、每有一项方案存在一定缺陷的，扣0.5分；（注:内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或描述的内容混乱，重点不突出；⑤或内容缺失不完善，可操作性较差；⑥或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；） |
|  | 质量管理体系 与措施 （9分） | 根据本项目实际需求提报的质量管理体系与措施，确保在服务过程中质量保证体系的建立和运行及服务质量预控进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①质量管理目标 ②质量管理体系 ③质量保证体系 ④质量管理体系认证 ⑤质量计划 ⑥质量管理组织措施 ⑦服务质量控制措施 ⑧质量保证技术措施 ⑨保证措施 1、以上九项满足一项得1分，满分9分。未提供方案不得分。 2、每有一项方案存在一定缺陷的，扣1分；（注 :内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或描述的内容混乱，重点不突出； ⑤或内容缺失不完善，可操作性较差；⑥或凭空编造，内容矛盾，前后逻 辑错误；） |
|  | 安全管理体系 与措施 （10分） | 根据本项目实际需求提报的安全管理体系与措施进行评审，包含但不限于 以下几个方面： ①安全生产责任制 ②安全生产机构设置和人员配备 ③现场应急救援预案 ④安全施工技术措施，并向施工作业人员交底 ⑤设立安全警示标志 ⑥消防安全负责制 ⑦安全管理措施 ⑧事故报告制度 ⑨安全生产管理 ⑩安全操作规程 1、以上十项满足一项得1分，满分10分。未提供方案不得分。 2、每有一项方案存在一定缺陷的，扣1分；（注:内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或描述的内容混乱，重点不突出；⑤或内容缺失不完善，可操作性较差；⑥或凭空编造，内容矛盾，前后逻 辑错误；） |
|  | 紧急情况的 处理措施、预 案以及抵抗 风险的措施 （8分） | 根据本项目实际需求提报的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措 施进行进行评审，包含但不限于以下几个方面： ①安全事故应急救援预案 ②危险品应急预案 ③火灾爆炸应急预案 ④支付农民工工资保证措施 - 以上四项满足一项得2分，满分 8分。未提供方案不得分。 - 2、每有一项方案存在一定缺陷的，扣1分；（注:内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或描述的内容混乱，重点不突出；⑤或内容缺失不完善，可操作性较差；⑥或凭空编造，内容矛盾，前后逻 辑错误；） |
|  | 组织协调及 保证措施 （6分） | 针对供应商提供的组织协调内容、组织协调方法、 组织协调保证措施等； 以上每项要求了解项目特点、分析透彻、全面详尽、 1、以上四项满足一项得2分，满分6分。未提供方案不得分。 2、每有一项方案存在一定缺陷的，扣1分；（注:内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或描述的内容混乱，重点不突出；⑤或内容缺失不完善，可操作性较差；⑥或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；） |
|  | 资源配备计划 （8分） | 根据本项目实际需求提报的资源配备计划进行评审，包含但不限于以下几 个方面： ①劳动力配备计划 ②施工机械、设备配置计划 ③资金配备计划 ④材料设备采供计划 1、以上四项满足一项得2分，满分8分。未提供方案不得分。 2、每有一项方案存在一定缺陷的，扣1分；（注:内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或描述的内容混乱，重点不突出；⑤或内容缺失不完善，可操作性较差；⑥或凭空编造，内容矛盾，前后逻 辑错误；） |

磋商小组将只对供应商初步评审合格，经提交最后报价的供应商进行详细评审。

本项目采用综合评分法，磋商小组将按下述标准评定成交供应商并对成交候选供应商进行排序。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商；得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按服务方案得分由高到低顺序排列。

综合评分法（计算结果精确到小数点后两位）。

请供应商特别注意：供应商应提交作为评分依据的文件材料并加盖供应商公章和/或有效签署，否则，将是供应商的风险。

# 合同格式

甲方：

乙方：

项目以竞争性磋商方式，经评标委员会评定            (乙方)为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

1.1下列文件构成本合同的组成部分，认为是一个整体，彼此相互解释、相互补充。

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	补充协议

d.	响应文件(含澄清文件)

e.	竞争性磋商文件(含竞争性磋商文件补充通知)

2.合同总价

2.1本合同总价：

3.服务内容

本合同服务内容：按招标文件第三章 服务需求。

4.服务范围

4.1本合同服务界定于以下范围：

项目范围包括：按招标文件第三章 服务需求。

5.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

6.服务质量：优质服务。

7.付款方式：采用银行转账方式，按照财政拨款金额予以支付。

8.履约保证金：无。

9.商业秘密

9.1任何一方对于因签署或履行本协议而了解或接触到的对方的商业秘密及其他机密资料和信息（以下简称“保密信息”）均应保守秘密；非经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、给予或转让该等保密信息；

9.2除本协议规定之工作所需外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

10.违约责任

10.1甲、乙双方应正当行使权利，履行义务，保证本协议的顺利履行；

10.2任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。

11.免责规定

11.1若双方因地震、火灾、水灾等自然灾害，战争等不可抗力原因或国家政策调整致使本《协议书》无法履行的，双方应协商解决，互不承担责任；

11.2若免责条件结束后，本协议内容仍能继续履行，本《协议书》继续有效。

12.协议执行

12.1本协议执行过程中，甲、乙双方如需要修改、增删本《服务合同》条款内容，应在双方都认可的情况下加入本合同附件。附件具有同等法律效力；

12.2本合同其效力、解释、履行和争议的解决，适用于中华人民共和国法律，属中华人民共和国法律管辖；

12.3双方协议执行中如有争议，应友好协商解决，协商不成按照中华人民共和国有关法律提交当地法院解决。

13.合同生效和其它

13.1本《服务合同》经双方签字、盖章之日起生效。有效期至项目顺利结束，即  年  月  日；

13.2本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

甲方：                     	     乙方：

名　称：(印章)　　　　　　　　 　  名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　　　　　   年　月　日

授权代表(签字)：      				  授权代表(签字)：

地址：                             地址：

邮政编码：	             			  邮政编码：

电　　话：			       	         电　　话：

开户银行：		           	      开户银行：

账　　号：						      账　　号：

# 服务需求

采购项目预算：70万元。请投标人注意：本次采购采用折扣系数报价，投标人参考采购人给定的指导价格自主报一个折扣系数，最高投标折扣系数限价为1.00，超出最高投标限价的按无效标处理。

| 人工价格表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务总类 | 工种 | 人工价格 |  | 服务标准 |
|  |  |  | 全天单价 | 半日单价 |  |
| 1 | 工种类 | 电工 | 400 | 200 | 优质服务 |
| 2 | 工种类 | 水焊工 | 550 | 300 | 优质服务 |
| 3 | 工种类 | 力工 | 200 | 100 | 优质服务 |
| 4 | 工种类 | 高空蜘蛛人 | 600 | 300 | 优质服务 |
| 5 | 工种类 | 高空工人 | 300 | 150 | 优质服务 |
| 6 | 工种类 | 高空技工 | 400 | 200 | 优质服务 |
| 7 | 工种类 | 高空水焊工 | 550 | 300 | 优质服务 |
| 8 | 工种类 | 瓦工 | 500 | 300 | 优质服务 |
| 9 | 工种类 | 油漆工 | 300 | 200 | 优质服务 |
| 10 | 工种类 | 水暖工 | 550 | 200 | 优质服务 |
| 11 | 工种类 | 机械技术 操作工人 | 400 | 200 | 优质服务 |
| 12 | 工种类 | 窗户安装工 | 300 | 150 | 优质服务 |
| 13 | 工种类 | 木工 | 400 | 200 | 优质服务 |

| 序号 | 机械设备 | 型号/工种 | 机械价格表 |  |  | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全天单价 | 半日单价 | 按趟单价 |  |
| 1 | 吊车 | 8吨 | 1000 | 600 |  | 优质服务 |
| 2 | 吊车 | 12吨 | 1200 | 700 | / | 优质服务 |
| 3 | 吊车 | 25吨 | 2000 | 1000 |  | 优质服务 |
| 4 | 吊车 | 30吨 | 2200 | 1500 |  | 优质服务 |
| 5 | 吊车 | 50吨 | 3300 | 1600 |  | 优质服务 |
| 6 | 吊车 | 70吨 | 3500 | 1800 |  | 优质服务 |
| 7 | 吊车 | 200吨 | 12000 | 7000 |  | 优质服务 |
| 8 | 铲车 | 20 | 1200 | 600 |  | 优质服务 |
| 9 | 铲车 | 30 | 1300 | 700 |  | 优质服务 |
| 10 | 铲车 | 50 | 1800 | 900 |  | 优质服务 |
| 11 | 自卸吊车 | 3米 | 1200 | 600 |  | 优质服务 |
| 12 | 自卸吊车 | 5.8米 | 1400 | 700 | 元 | 优质服务 |
| 13 | 自卸吊车 | 8.8米 | 1700 | 900 |  | 优质服务 |
| 14 | 履带式钩机 | 90 | 1200元/台班 加破碎锥头1800 | 600 加破碎锥头900 | / | 优质服务 |
| 15 | 履带式钩机 | 210 | 2200元/台班 加破碎锥头2900 | 1100 加破碎锥头1500 |  | 优质服务 |
| 16 | 履带式钩机 | 225 | 2200元/台班 加破碎锥头2900 | 1100 加破碎锥头1500 | / | 优质服务 |
| 17 | 履带式钩机 | 240 | 2500元/台班 加破碎锥头3000 | 1300 加破碎锥头1600 | / | 优质服务 |
| 18 | 履带式钩机 | 300 | 3000元/台班 加破碎锥头3600 | 1500 加破碎锥头1700 | / | 优质服务 |
| 19 | 轮式钩机 | 150 | 1500元/台班 | 750 |  | 优质服务 |
| 20 | 又车 | 5吨 | 1000 | 500 |  | 优质服务 |
| 21 | 叉车 | 10吨 | 1500 | 800 |  | 优质服务 |
| 22 | 升降机 |  | 500 | 300 |  | 优质服务 |
| 23 | 平板货车 | 4.2米 | 700 | 400 |  | 优质服务 |
| 24 | 平板货车 | 5.8米 | 700 | 400 |  | 优质服务 |
| 25 | 平板货车 | 6.2米 | 900 | 500 |  | 优质服务 |
| 26 | 平板货车 | 7.2米 | 900 | 500 |  | 优质服务 |
| 27 | 平板货车 | 8.8米 | 1100 | 600 | 10公里内500元 每超出1公里加15元 | 优质服务 |
| 28 | 平板货车 | 9.6米 | 1100 | 600 | 10公里内500元 每超出1公里加20元 | 优质服务 |
| 29 | 拖车 | 清障车 (黄、兰) | 1000 | 500 | 10公里内400元 每超出1公里加10元 | 优质服务 |
| 30 | 拖车 | 大拖板车 (拖大钩机) | 1600 | 800 | 10公里内500元 每超出1公里加20元 | 优质服务 |
| 31 | 拖车 | 小拖板车 (拖小钩机) | 1200 | 700 | 10公里内400元 每超出1公里加10元 | 优质服务 |
| 32 | 高空作业车 | 19米 | 1000 | 500 |  | 优质服务 |
| 33 | 高空作业车 | 25米 | 1500 | 800 |  | 优质服务 |
| 34 | 高空作业车 | 32米 | 2000 | 1000 |  | 优质服务 |
| 35 | 高空作业车 | 45米 | 2500 | 1300 |  | 优质服务 |
| 36 | 面包车 |  | 300 | 200 |  | 优质服务 |
| 37 | 小翻斗车 | 6立 | 350/车 |  | 10公里之内 | 优质服务 |
| 38 | 大翻斗车 | 12立 | 1200/车 |  | 10公里内500元/车 | 优质服务 |
| 39 | 前四后八翻 斗 | 22立 | 1400 | 800 | 10公里内600元 每超出1公里加20元 | 优质服务 |
| 40 | 下水疏通吸 污车 | / | 1500 | 800 |  | 优质服务 |
| 41 | 发电机 | / | 500 | 300 | / | 优质服务 |

- 柳影街道辖区内市容环境整治工作、拆除违建、清理非法广告、垃圾清运、清理堆放物，城市伤痕修复、破损道路、人行步道方砖修缮，安装及拆除围挡、架空线治理，河道清理等所需的人工服务及机械服务。

- 合同约期内，采购人向供应商购买服务时，按上表中的单价乘以中标折扣系数后的价格进行购买。

- 根据项目实际情况，采购人可自行选择租赁的计算方式（按日计或按次数计）。

- 工种类人工所需保险及所有车辆租赁设备包含司机、用油、维修等费用由入围单位承担，车辆工作范围详见附件。

- 采购人向承接服务供应商购买租赁服务，在租赁服务中，承接服务供应商须严格按照国家标准或行业规范提供服务，在服务过程中发生的人员安全事故均由承接服务供应商全部负责。在租赁服务中出现的车辆机械故障维修费用、应当缴纳的人工保险等其他一切费用，均由承接服务供应商负责。

# 第六章 响应文件构成、要求及格式

正/副本

- (项目名称)

- 响应文件

- 供应商名称：                               (盖单位章)

- 法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

- 年    月    日

目   录

一、报价函

二、法定代表人身份证明和授权委托书

三、磋商一览表

四、磋商保证金

五、磋商明细及说明

六、资格审查资料

七、服务方案及各项制度

八、其他资料

九、中小企业声明函

格式可进行小幅度更改，标明页码

一、报价函

我方已经详细阅读               （采购项目名称、标段编号）的竞争性磋商文件，决定参加本项目采购活动，承诺如下：

一、我方的响应文件在提交响应文件截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目合同期满日为止。

二、我方在参与采购活动前已仔细研究了竞争性磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意并接受竞争性磋商文件的全部条款，放弃对竞争性磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资

料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与采购活动有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价以及超过第五章控制价将被否决时响应无效。

五、我方接受竞争性磋商文件关于不予退还保证金的约定。

六、我方按照竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务。

与本采购活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子邮件地址：

供应商名称（签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:     年   月   日

二、法定代表人身份证明和授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年    月    日

经营期限：

姓名：   性别：   年龄：   职务：

系       (供应商名称)       的法定代表人。

特此证明。

供应商：(盖单位章)

年     月    日

(二)授权委托书

本人  (姓名)   系    (供应商名称)    的法定代表人，现委托   (姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   (项目名称)     标段响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        　　　　　　　　　　　　　　　。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证正反面复印件；被授权人身份证正反面复印件。

供  应  商：(盖单位章)

法定代表人：(签字)

身份证号码：

委托代理人：(签字)

身份证号码：

年     月      日

三、磋商一览表

项 目 名 称：

标 段 编 号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价 (折扣系数) |  |
| 优惠条件 | （有/无） |
| 服务承诺 | （有/无） |
| 备注 | - 本表只做磋商时使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。 - 填报的内容必须和响应文件及报价函中的内容一致。 - 优惠条件、服务承诺两项，详细内容必须在磋商文件中载明，本表只填写“有”“无”即可。 - 磋商一览表表除在响应文件中包含外，还应单独使用小信封密封一份。（二者内容必须一致） |
| 供应商： （盖章） 被授权人： （签字或盖章） |  |

四、资格审查资料

(一)供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 企业负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 从业人员总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附供应商营业执照（副本）等相关证件的复印件。

(二)供应商已完成类似项目情况

| 序号 | 起止时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应将2021年至今已完成的类似项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、金额等。

3、供应商应随本表出具所填项目的成交通知书或合同协议书的复印件，否则，采购人将不考虑供应商所填项目的业绩。合同文本应含有：甲、乙方单位名称，工作内容、工作时间，甲、乙方单位签约人签字及单位公章等内容。

（三)拟投入人员基本情况表

| 在本项目中所担任的职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据磋商文件要求和磋商项目的实际需要，列出拟配备的人员清单。

2、供应商应按表五格式分别填写本表所列人员的资历。

(四)主要人员资历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| 在本合同中 拟任职 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| 2．工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参与过的项目 |  |  | 该项目中任职 |  | 备注 |
| 3．获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 4．目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人具备相关专业注册执业资格证书或具有相关专业中级及以上技术职称   附项目负责人资格证书或职称证书

(五)其他资料表

供应商：

七、服务方案及各项制度

（建议写明，格式自拟）

八、其他资料

（1）优惠条件

（2）服务承诺

（3）供应商认为应要提供的其他资料

## 九、中小企业声明函

- 附件：中小企业

政府采购促进中小企业发展管理办法

(1)对于列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品，对其投标价 格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非  环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品按其在总报价中所占的比例给  予价格扣除，响应文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局  关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》；

(2)对财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其 投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含  非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所  占的比例给予价格扣除，响应文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市  场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文 件）》。 ”

（3）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品， 对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也  包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

（4）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

（5）根据财库〔2022〕19号文件规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后 的价格参加评审。

（6）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

（7）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受 政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（8）价格扣除的依据：第（1）至（4）条提供投标货物相关认证证书复印件加盖供应商公章。第（5） 条出具《中小企业声明函》，第（7）条提供《残疾人福利性单位声明函》。

## 中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加   (单位名称)的   (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为由符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、      (标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   (企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为   万元1，属于   (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.      (标的名称)，属于  (采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   (企业名称)，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于    (中型企业、小型企业、微型企业)；

·····

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单）：

日期：

从业人员，营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

所属行业为：其他未列明行业

残疾人福利性单位声 明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，

且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/ 提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注 册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：                          日期：     年      月      日

监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含 新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖供应商公章。

附件：资格条件承诺函；

资格条件承诺函

致： (采购人、采购代理机构)：

我单位(  公司  )参与_ (采购项目名称              项目编号      )采购项目的政府采购活动，现 承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

2.具有依法缴纳税收的良好记录：

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关 证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

附表：

最后报价表（以政采云线上报价格式为准）