德惠市才府玻璃有限公司10kV变电所用电工程

竞争性磋商文件

项目编号：XYZX-2504-01

采购单位：吉林德惠经济开发区管理委员会

采购代理机构：吉林省鑫宇工程项目咨询有限公司

2025年4月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章 磋商评审细则	19

第四章  合同条款及格式	24

第五章 工程量清单	25

第六章  图   纸	26

第七章 磋商响应文件格式	27

# 竞争性磋商公告

项目概况

德惠市才府玻璃有限公司10kV变电所用电工程招标项目的潜在供应商应自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册并下载竞争性磋商文件，并于2025年5月7日15时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XYZX-2504-01

项目名称：德惠市才府玻璃有限公司10kV变电所用电工程；

采购方式：竞争性磋商；

预算金额：1775419元；

最高投标限价：1775419元；

采购需求：

1.招标范围：工程量清单及图纸所含全部内容；

2.质量标准：符合国家现行工程施工质量验收规范标准；

3.建设地点：德惠市才府玻璃有限公司。

合同履行期限：自合同签订之日起150天完工

9、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。本采购项目落实的政府采购政策：需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发〈吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措〉的通知》（吉财采购〔2022〕478号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

3、本项目的特定资格要求：

3.1申请人应在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上，范围包括承装类五级、承修类五级、承试类五级，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2项目管理机构要求：申请人拟派的项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），项目管理机构人员应无在建工程；

3.3申请人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，信用良好供应商应提供《资格条件承诺函》；

3.4信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；（2）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；（3）申请人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；（4）申请人不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号）；（5）在2022年至今申请人和其法定代表人、项目经理在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上无行贿犯罪行为；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他投标活动。

三、获取采购文件

时间：2025年4月24日至2025年4月30日（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）自行下载

方式：网上免费获取（潜在供应商自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载招标文件，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）。咨询电话：95763。

售价：0元。

四、响应文件提交

时间：2025年5月7日15时30分（北京时间）；

地点：长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室

本项目执行电子化招投标，须通过政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）递交电子版响应文件。

投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》进行投标操作。

数字证书办理及投标技术咨询：供应商须办理数字证书方可参加投标。

办理联系方式：400-881-7190。

- 开启

时间：2025年5月7日15时30分（北京时间）

地点：长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1.公告发布媒体：“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）（同步推送至中国政府采购网、吉林省政府采购网、长春市公共资源交易网）上发布。

2.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

3.少于三家供应商获取采购文件，采购人将重新组织招标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：吉林德惠经济开发区管理委员会

地址：吉林德惠市南德大路699号

联系方式（办公电话）：张尚17743175077

- 2.采购代理机构信息

- 名称：吉林省鑫宇工程项目咨询有限公司

地址：长春经济开发区万豪东方酒店级行政办公楼1505室

联系方式：王晨宇0431-88854358

3.项目联系方式

项目联系人：王晨宇

电　　 话：0431-88854358

- 4.监督部门

- 监督部门：德惠市财政局政府采购管理工作办公室

电  话： 0431-87238985

# 第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：吉林德惠经济开发区管理委员会 地址：吉林德惠市南德大路699号 联系方式（办公电话）：张尚17743175077 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：吉林省鑫宇工程项目咨询有限公司 地址：长春经济开发区万豪东方酒店级行政办公楼1505室 联系方式：王晨宇0431-88854358 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：德惠市才府玻璃有限公司10kV变电所用电工程； 项目编号：XYZX-2504-01 |
| 4 | 招标范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容 |
| 5 | 建设地点 | 德惠市才府玻璃有限公司 |
| 6 | 资金来源及 落实情况 | 资金来源：财政资金；出资比例：100%； 资金落实情况：已落实。 |
| 7 | 计划工期 | 自合同签订之日起150天完工 |
| 8 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准。 |
| 9 | 现场情况 | 具备开工条件。 |
| 10 | 现场踏勘 | 不组织。 |
| 11 | 分包情况 | 不允许分包。 |
| 12 | 采购方式 | 竞争性磋商。 |
| 13 | 供应商资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。本采购项目落实的政府采购政策：需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发〈吉林省强化政府采购政策支持中小企业发展落实举措〉的通知》（吉财采购〔2022〕478号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 3、本项目的特定资格要求： 3.1申请人应在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上，范围包括承装类五级、承修类五级、承试类五级，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3.2项目管理机构要求：申请人拟派的项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），项目管理机构人员应无在建工程； 3.3申请人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，信用良好供应商应提供《资格条件承诺函》； 3.4信誉要求：（1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；（2）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；（3）申请人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；（4）申请人不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号）；（5）在2022年至今申请人和其法定代表人、项目经理在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上无行贿犯罪行为； 3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他投标活动。 |
| 14 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 15 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标截止日期前5日 将质疑问题以加盖公章的扫描件格式发至2244418224@qq.com邮箱电话通知采购代理机构，并将质疑函通过政采云平台上传，否则不予解答。 |
| 16 | 采购人书面澄清或者修改的时间 | 响应文件截止时间5日前 |
| 17 | 采购预算 | 本项目最高限价：1775419元。超出竞争性磋商控制价的首次报价及最终报价视为无效报价，响应文件将被否决。 |
| 18 | 磋商有效期 | 响应文件递交截止之日起60天（日历天） |
| 19 | 磋商保证金 | - 根据长财采购〔2021〕695 号文件要求，对于诚信良好的供应商免收投标保证金；经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按以下规定提交投标保证金。 - 投标保证金的形式：应当以转账、汇款、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 - 投标保证金的金额：人民币叁万元整（¥30000元） - 递交方式：供应商须在响应文件递交截止时间前将投标保证金存入指定账户，如用保函形式缴纳投标保证金的，将保函原件与响应文件一同递交，过期不予受理。逾期未缴纳保证金视为自动放弃投标资格，采购代理机构不另行通知供应商。投标保证金的确认以最终到账日期为准。 - 账户信息： 账户名称：吉林省鑫宇工程项目咨询有限公司 账 号：581050100100326154 开户行：兴业银行股份有限公司长春二道支行 |
| 20 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 21 | 近年完成的类似 项目的年份要求 | 近三年（2022年至今） |
| 22 | 文件份数 | - 纸质版响应文件份数要求：5份，不分正副本，纸质版应与“政采云”平台上传的加密文件一致。 - 供应商在制作响应文件时，电子响应文件以“政采云”平台的响应文件格式为准。供应商上传至“政采云”平台的电子响应文件内容，在纸质响应文件中均应体现。 |
| 23 | 装订要求 | 每册采用胶装方式装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 24 | 递交文件地点 | 地点：政采云平台 提交开始时间：2025年5月7日15时00分 提交截止时间：2025年5月7日15时30分，超时未递交的响应文件视为放弃参与本项目投标。 |
| 25 | 磋商小组的构成 | 磋商小组构成：社会专家3人； 评标专家确定方式：评标专家从政采云专家库中随机抽取。 |
| 26 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 否，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选供应商。 |
| 27 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 28 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费：执行国家发展计划委员会计价格〔2015〕299号文件，由成交供应商支付。 |
| 29 | 合同方式 | 固定总价 |
| 30 | 付款方式 | 按工程进度付款，其他未尽事宜以合同期签订为准。 |
| 31 | 采购项目需要落实的政府采购政策 | 1、小微企业投标优惠政策：（本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠的扶持政策） （1）对于小型或微型企业参与本项目投标的，供应商须提供《中小微企业声明函》，在评审工程建设项目中，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。 （2）监狱企业视同小微企业，监狱企业参加采购活动的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、环境标志产品和节能产品（适用于综合评分法）：（本项目不适用） （1）对于列入财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （2）对于列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 3、政府强制采购节能产品的规定：（本项目不适用） （1）按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，供应商必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。 （2）投标货物列入《节能产品政府采购清单》（属于国家强制采购节能产品）的证明文件。即该货物在【中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、国家生态环境部网（http：//www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http：//www.cgpn.cn/）】中所公布的最新《节能产品政府采购清单》所在网页当前页截图（加盖供应商公章）。（适用于全部或主要以强制采购产品为主的项目） 4、《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，供应商必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。（本项目不适用） |
| 32 | 履约保证金及缴纳形式 | - 合同金额的2%，成交供应商应在签订合同前一次性向采购人缴纳履约保证金。 - 履约保证金形式：应当以转账、汇款、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 32 | 验收交付标准和方法 | 执行国家标准 |
| 33 | 质量保修范围和保修期 | 执行国家标准 |
| 34 | 签字或盖章要求 | - 响应文件需打印或用不褪色墨水书写。《第七章 磋商响应文件格式》中凡要求签署和加盖公章的，均须由供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字和加盖供应商公章。 - 响应文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。 - 本项目为全流程电子标，除政采云平台特殊要求外，电子公章与鲜章具有同等效力。 - 纸质版文件应为政采云平台上传的响应文件打印版，无需额外盖章。 |
| 35 | 低于成本价评审 | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 |
| 36 | 电子标说明 | 1、上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 响应文件电子版方面技术支持：400-8817190 供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作响应文件1份（此响应文件需上传至政府采购云平台，并持编制响应文件的供应商数字证书解密）。 2、电子响应文件中反应供应商资格审查的图片、扫描件、文字描述等，必须清晰可见。其中所有证书和执照必须为原件扫描。 3、若供应商上传的电子响应文件因无法解密而对响应文件无法进行评价的，采购人可以拒绝该供应商投标。 备注：用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》进行投标操作。 |
| 37 | 企业信息备案 | 根据《吉林省建筑市场管理条例》及《吉林省住房和城乡建设厅关于优化入吉建筑企业信息登记管理的通知》（吉建办〔2023〕32号）文件要求，施工企业相关信息在“吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台”上公布后，方可在本省从事建筑活动，评标现场磋商小组将现场查询企业备案情况，未按要求备案的供应商，相关投标均无效。 |
| 38 | 建筑业企业资质延续有关事宜 | ①根据《吉林省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质延续有关事宜的通知》（吉建管〔2023〕23号）文件要求，吉林省住建厅核发的建筑业企业总承包叁级、专业承包叁级资质，自2024年7月1日起，原资质许可机关不再受理资质换证申请，相应证书逾期自动作废。 ②其他省（市）核发的资质涉及有效期届满和有效期延续问题的，按照当地建设行政主管部门文件执行。响应文件内须提供当地住房和城乡建设部门官方网站发布的准予延期的文件截图及网址，否则不予认定。 |
| 39 | 政府采购数字金融服务 | - 执行吉林省财政厅《关于进一步规范政府采购合同融资工作的通知》（吉财采购〔2025〕20号）文件要求。吉林省政府采购网已上线吉林省政府采购数字金融服务平台，中标（成交）中小企业在“融资平台”开展融资业务，持政府采购合同向金融机构申请融资。 |
| 采购公告与采购文件有不一致处，以采购文件为准。 |  |  |

## 二、供应商须知

第一部分  磋商程序

- 采购方式

本次采购采用竞争性磋商的方式，采购人及其委托代理机构采用以国家法律规定的竞争性磋商方式确定参加磋商的供应商。

- 磋商程序

2.1 在规定的时间内由供应商将磋商响应文件提交给采购代理机构，由磋商小组对磋商响应文件进行评审。

2.2 就商务、技术及价格进行磋商，经过磋商小组的评审确定最终成交供应商。

- 合格供应商的条件

3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商活动。

3.2合格的供应商资格条件详见供应商须知前附表。

3.3合格的供应商应遵守有关的国家法律法规和条例，同时具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

具有独立承担民事责任的能力（含各种所有制结构）；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。违反这两款规定的，相关投标均无效。

3.5如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（按磋商文件格式填写）。

3.6供应商不得存在下列情形之一：

(1）为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的。

- 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第二部分   磋商文件

- 供应商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

- 磋商文件的澄清及修改

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，磋商截止时间前均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买磋商文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。

2.2 采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改，磋商文件的修改应以书面形式通知采购代理机构，由采购代理机构通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构以书面形式回函确认。

2.3为使供应商有足够的时间对磋商响应文件的修改部分进行研究，采购单位有权决定是否延长磋商截止期。

第三部分 磋商响应文件的编制

- 磋商范围及磋商响应文件中计量单位的使用

1.1供应商应按磋商文件的工程量清单进行报价，不能将整个的内容拆开就其中一项或一部分进行报价。

1.2 磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2.磋商响应文件构成

供应商应完整地按磋商文件提供的磋商响应文件格式填写磋商响应文件，磋商响应文件应包括以下内容：

（1）报价函和报价函附录

（2）法定代表人授权书

（3）法定代表人身份证明

（4）首次报价一览表

（5）磋商保证金

（6）已标价工程量清单

（7）施工组织设计

（8）项目管理机构

（9）资格审查资料

（10）中小企业声明函

（11）其他材料

- 报价

3.1.1供应商应按采购人提供的“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.1.2 供应商在磋商截止时间前修改报价函中的响应报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，响应报价总额为各分项金额之和。

3.1.3 采购人设有采购预算的，供应商的响应报价不得超过采购预算。

3.1.4 响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

3.1.5 供应商的响应报价，应是完成本须知和采购文件中所列采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。

3.1.6 除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按照磋商文件提供的工程量清单逐项填报单价和合价，每一个项目只准许有一个报价，并且响应报价应与响应文件工程量清单报价表中所列各项费用合计价格相符，否则，可能导致其相应文件被否决。任何有选择的报价及折扣报价都将按其相应文件被否决处理。

3.1.7 合同方式：以实际合同为准。

3.1.8 本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

3.1.9 供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.1.10 供应商在参与响应活动时务必按照采购人提供的格式进行报价。

3.1.11供应商在参与响应活动时必须按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，提供清单格式填写报价，应体现出综合单价的详细组成，如风险费用等。

4.保证金

4.1供应商应按供应商须知前附表要求的金额和方式并于磋商截止日前递交至采购代理机构（以实际到账为准），并作为其磋商响应文件的一部分。

4.2保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，保证金将被没收：

（1）在递交磋商响应文件之日后到有效期满前，供应商擅自退出竞争性磋商采购的；

（2）成交供应商在规定的时间内不与采购人签订合同的；

4.3磋商保证金的递交形式详见供应商须知前附表。

4.4凡未按磋商文件要求提交保证金的，将被视为非响应性而予以拒绝。

4.5成交供应商的保证金，在接到成交通知书并签订合同后扣除成交服务费后，剩余部分凭签订的合同原件无息退还成交供应商；未成交供应商的磋商保证金在公示结束后5个工作日内无息退还。

4.6办理保证金退还时需提供供应商开户许可证复印件并加盖单位公章，可将该复印件扫描后邮件发给采购代理公司的联系人。

5.有效期

5.1供应商的磋商响应文件应在规定的递交磋商响应文件截止日后60天内保持有效，有效期不满足要求的磋商响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

5.2 采购单位可根据实际情况，在原有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不得要求修正其报价，且本须知中有关保证金的要求将在延长的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

6.磋商响应文件的签署及规定

6.1按政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）提供的格式及要求填写。

第四部分   磋商响应文件的递交（不适用）

- 磋商响应文件的密封和标记

1.1递交磋商响应文件时，供应商应将磋商响应文件正本和所有的副本分开密封装在单独的标袋中，且在标袋正面标明“正本”“副本”字样。磋商报价表不需与磋商响应文件一起装订，请将此表一式两份和电子文件单独装在信封中，密封后与磋商响应文件一并递交文件要求指定地点。

1.2为方便核查保证金，供应商应将“保证金”缴纳凭证单独密封，并在信封上标明“保证金”字样，在递交磋商响应文件时单独递交。

1.3所有标袋上均应：

- 采购项目名称、采购项目编号

- 供应商单位名称

- “正本”或“副本”或“电子版”。

- XXXX年XX月XX日之前不得启封

- 在标袋封口处加盖供应商公章及法人签章

1.4如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。

- 截止期

2.1供应商应在竞争性磋商邀请书中规定的截止日期和时间内，将磋商响应文件递交至竞争性磋商邀请书中规定的地址。

2.2采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长磋商响应文件递交的截止日期。在此情况下，采购单位和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

2.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何磋商响应文件。

- 磋商响应文件的修改与撤回

3.1磋商响应文件递交以后，如果供应商提出书面修改或撤标要求，在磋商响应文件递交截止时间前送达竞争性磋商邀请书中规定的地点的，采购代理机构将予以接受。

3.2供应商对磋商响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3.3在截止期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

3.4从截止期至供应商在磋商响应文件格式中确定的报价有效期之间，供应商不得撤回其磋商响应文件，否则其保证金将按照本须知的规定不予退回。

第五部分  磋商响应文件的评审

- 组建磋商小组

磋商小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审磋商工作。磋商小组的构成及抽取方式详见供应商须知前附表。

- 磋商响应文件的初审与澄清

磋商响应文件的初审分为形式、资格性检查和响应性评审。形式、资格、响应性评审依据法律法规和磋商文件的规定，对磋商响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。评审标准详见《磋商评审细则》。磋商响应文件的澄清

3.1在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清。供应商澄清应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出磋商响应文件范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3.2澄清文件将作为磋商响应文件内容的一部分。

4.比较与评价

4.1经审查合格的磋商响应文件。

4.1.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.1.2对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.1.3供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1.4磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.1.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

4.1.6经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素：

- 供应商资信实力；

- 报价的合理性；

- 施工组织设计；

- 商务响应；

4.3本次评审将采用下列方法：

详见评分标准。

- 评审过程及保密原则

5.1磋商响应文件递交后，直接授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.2在磋商评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

6.本项目采用综合评分法，评审标准详见附表《磋商评审细则》，评审时磋商小组将严格按照评审细则中的分值设置与评审因素进行量化打分。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

7.磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

8.原则上推荐排名位于第一名的成交候选供应商为成交供应商。若排名第一的成交候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人有权选择重新招标，或者采购人确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。

9.磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 第三章 磋商评审细则

- 资格及符合审查

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评 审标准 | 营业执照 | 申请人应在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照；（标书内附清晰的扫描件加盖公章） |
|  | 中小企业证明文件 | 响应文件中须附格式正确的中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料并加盖单位公章。 |
|  | 资质等级 | 供应商须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上，范围包括承装类五级、承修类五级、承试类五级。标书内附资质证书清晰的扫描件加盖公章，持有新版资质证书的供应商可提供与新版资质证书副本同样大小并加盖公章的扫描件，扫描件与原件效力等同，扫描件信息的真伪由磋商小组通过扫描二维码标识进行查询确认。 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证；（标书内附复印件加盖公章） 启用电子证书的投标人， 响应文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认 注：(1）吉林省内投标人启用安全生产许可证电子证书的，信息的真伪由评标专家通过登录“吉林省建筑市场监管公共服务平台”进入“安全生产许可证管理”子系统－证书查询（http://cxpt.jlsjsxxw.com/AqscxkzDefault.aspx）或扫描二维码标识进行查询确认 |
|  | 项目管理机构要求 | 拟派的项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），项目管理机构人员应无在建工程。（标书内附人员证件清晰的扫描件及无在建承诺书加盖公章） 启用电子证书的投标人，响应文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认 注：（1）吉林省内投标人启用安全生产考核合格证电子证书的，信息的真伪由评标专家通过登录“吉林省建设工程安管人员管理系统”–证书查询（http://jy.jlsjsxxw.com）或扫描二维码标识进行查询确认 |
|  | 商业信誉和健全的财务会计制度 | 申请人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，信用良好供应商应提供《资格条件承诺函》；根据《长春市财政局关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（ 长财采购〔2022〕2066号）文件要求，存在不适用信用承诺情形的供应商，应提供投标截止时间前近一年内任意三个月的依法纳税及缴纳社会保障资金证明资料（依法免税或无需缴纳社会保障资金的应提供相关书面说明及相关证明）和2023年经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告（新成立企业如无法提供2023年审计报告，则需提供自成立之日起至今公司财务状况良好的承诺书及企业财务报表）； 响应文件内附上述要求资料并加盖公章。 |
|  | 信誉要求 | （1）拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；（2）参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录；（3）申请人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体供应商；（4）申请人不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库〔2016〕125号）；（5）在2022年至今申请人和其法定代表人、项目经理在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上无行贿犯罪行为，提供信誉良好承诺书加盖公章。评标现场将在上述网站核查供应商信誉情况，如不符合要求将做废标处理。 |
|  | 其他要求 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他投标活动。（标书内附承诺书加盖公章） |
| 符合评审 标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  | 响应文件格式 | 符合政府采购云平台格式的要求，按要求盖章、签署。 |
|  | 报价唯一 | 每个环节只能有一个有效报价。 |
|  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 合同履行期限 | 自合同签订之日起150天完工 |
|  | 质量标准 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准 |
|  | 磋商有效期 | 响应文件递交截止之日起60天（日历天） |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  | 已标价工程量清单 | 应按第五章“工程量清单”填报价格。符合“工程量清单”给出的所有要求。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应与采购人提供的一致，无评标办法正文中规定的重大偏差，投标报价汇总表加盖国家注册造价工程师执业印章并签字。如不是本单位造价师编制，则须委托造价咨询单位编制（须提供供应商与造价咨询单位签署的委托书复印件加盖公章）。同一单位的注册造价师在本招标项目中不能为两个及两个以上的供应商编制工程量清单，否则按废标处理。 |
|  | 响应报价 | 不超过招标控制价，招标控制价：1775419元 （超出此招标控制价其响应文件将被否决） |
| 注：供应商有一项不满足响应性评审标准的，其响应文件将被否决，不再进入后续详细评审。 |  |  |

- 详细评审

技术标部分（60分）

施工组织设计评分标准

| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3(1) | 施 工 组 织 设 计 评 审 标 准 | 内容完整性和编制水平 | 8 | 施工组织设计内容完整齐全，针对现场情况及施工部署有详细的文字、图表等阐述，脉络清晰得8分，对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单得5分，存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性得3分，施工组织设计不完整，内容缺失或未提供不得分。 |
|  |  | 施工方案与技术措施 | 8 | 对本次招标项目概况有一定的认知，对掌握工程现场的情况有详细的方案；针对此项目编制详细的施工方案，其施工工序与技术措施合理、高效得8分，对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单得5分，存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性得3分，施工方案与技术措施不完整，内容缺失或未提供不得分。 |
|  |  | 质量管理体系与措施 | 8 | 施工技术标准、施工过程、检验检测，质量通病防治等保证工程质量的技术组织措施完全满足施工要求，有详细的方案得8分，对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单得5分，存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性得3分，质量管理体系与措施不完整，内容缺失或未提供不得分。 |
|  |  | 安全管理体系与措施 | 8 | 安全管理体系及施工保证措施全面，有效且合理，现场的安全部署情况，安全意识宣传的措施，内容表达清晰而全面得8分，对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单得5分，存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性得3分，安全管理体系与措施不完整，内容缺失或未提供不得分。 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 | 7 | 环境保护管理体系与措施全面、有效，明确环境指标和目标得7分，对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单得4分，存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性得2分，环境保护管理体系与措施不完整，内容缺失或未提供不得分。 |
|  |  | 现场文明施工、消防、环保以及保卫方案 | 7 | 对生活社区、生产区的环境有保护与改善措施；消防、环保、保卫工作有管理措施和处理方案有详细的文字、图表等阐述，脉络清晰得7分，对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单得4分，存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性得2分，现场文明施工、消防、环保以及保卫方案不完整，内容缺失或未提供不得分。 |
|  |  | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 | 7 | 成品保护的重点和措施方案科学合理、现场成品保护管理制度完善；工程保修承诺切实可行得7分，对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单得4分，存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性得2分，成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺不完整，内容缺失或未提供不得分。 |
|  |  | 紧急情况的处理、预案以及抵抗风险的措施 | 7 | 紧急情况的处理措施以及抵抗风险的措施预案准备充分，措施可行得7分，对项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单得4分，存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性得2分，紧急情况的处理、预案以及抵抗风险的措施不完整，内容缺失或未提供不得分。 |
| 合 计 |  |  | 60 |  |

商务标部分（40分）

项目管理机构评分标准

| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3(2) | 项目管理机构评分标准 | 项目管理机构配置 | 3 | 对人员配备情况进行比较，人员每有一个中级及以上职称证书或岗位证书1分，最多得3分。 响应文件内附职称证复印件加盖公章。（启用电子证书的供应商，响应文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。） |
| 合计 |  |  | 3 |  |

磋商报价评分标准

| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3(3) | 磋 商 报 价 评 分 标 准 | 投标报价 | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| 合计 |  |  | 30 |  |

其他因素评分标准

| 条款号 |  | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3(4) | 其他因素评分标准 | 类似项目业绩 | 4 | 近三年（2022年至今）具有与本项目相类似的项目业绩，每有一项得2分，满分4分。响应文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | 服务承诺 | 3 | 对供应商提出的采购人可以接受的合理服务承诺进行评价，每有1项得1分，满分3分。 |
| 合计 |  |  | 7 |  |

第四章  合同条款及格式

成交供应商应当按照国家现行施工合同范本与采购人签订合同。

第五章 工程量清单

（另册）

第六章  图   纸

（另册）

第七章 磋商响应文件格式

注：本项目为政采云全流程电子标，采购文件本章内容响应文件格式如与政采云平台有冲突，请以政采云平台为准，但政采云平台未提供格式的除外。

（项目名称）

磋商响应文件

项目编号：

供应商：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年        月        日

目  录

要求自行编制目录，并编制对应页码。

一、报价函（格式）

致：　　　　　（采购人全称）

我单位收到贵公司　（项目名称、编号）　　　　　　　竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织　　　　　　　　　　　　　　项目（编号为　　　　　　）的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下：

- 1、我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。磋商报价为：人民币（大写）           元（¥            ）的磋商总报价，工期             。

- 2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （4）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 3、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本、副本、首次报价一览表和电子文档。

- 4、按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见首次报价一览表。

- 5、我方承诺：完全理解磋商报价超过磋商时公布的预算金额时，响应文件将被拒绝。

- 6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 7、承诺完全满足和响应磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

- 8、保证遵守磋商文件的规定。

- 9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何响应文件。

- 10、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 11、我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

- 12、我方承诺：采购人若需追回采购本项目磋商文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 13、我方承诺接受磋商文件中〈商务主要条款〉的全部条款且无任何异议。

- 14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额５％上１０％以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

- （1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

- （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- （3）与采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

- （4）向采购人、代理机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

- （5）未经代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- （6）拒绝有关部门监督检查虚假情况的。

- 15、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：

开户银行：

账   号：

电   话：

传   真：

邮   编：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 身份证号： 注册执业资格： 证书编号： |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 磋商有效期 | 响应文件递交截止之日起60天（日历天） |  |
| 4 | 分包 | 本工程不允许分包。 |  |
| 5 | 工期提前 | 承包人提前竣工，不奖励。 |  |
| 6 | 质量标准 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准 |  |
| 7 | 偏离 | 本工程不允许偏离 |  |
| 8 | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |
| …… | …… | …… |  |

二、法定代表人授权书

致： 　　　　　（采购人全称）

（供应商全称）法定代表人　　　　授权　　　　　　　（全权代表名称）为全权代表，参加贵公司组织的　　　　           　　　　项目（项目编号　　　　　　　　）竞争性磋商活动，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

全权代表姓名：

职务：

详细通信地址：

传真：　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　邮编：

法定代表人签字：

单位公章：

日期：      年      月       日

以下贴被授权代理人的身份证复印件：

被授权代理人身份证复印件

三、 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年        月       日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件加盖公章。

供应商：          （盖单位章）

日  期：      年    月    日

四、首次报价一览表

项目名称：

招标编号：

磋商时间：   年  月  日

| 供应商 | 报价 （元） | 工期 | 磋商保证金 | 质 量 标 准 | 服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （有/无） |  | 有/无 |

备注：1、此表可以自行调整表格宽度。

2、本表须另单独用信封密封一份，与响应文件一同递交。本表作唱标用，本表内容须与响应文件一致。

3、响应报价以元为单位，保留2位小数。

4、服务承诺如有，应在响应文件中详细列明，本表中只填写“有/无”。

供应商授权代表签字：

供应商（盖章）：

日       期：

五、磋商保证金

注：根据长财采购〔2021〕695 号文件要求，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，附银行基本账户开户证明及保证金缴纳证明资料的复印件加盖公章，对于诚信良好的供应商免收投标保证金，评标现场将在上述网站核查供应商信用情况，如核查供应商确实存在行政处罚信息但并未缴纳投标保证金，其投标将被否决。

六、已标价工程量清单

报价说明

供应商应按照《建设工程工程量清单计价规范》提供的工程量清单计价格式编制。

七、施工组织设计

1．供应商应根据磋商文件及工程量清单，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

1、施工部署的完整性、合理性

2、施工方案与方法的针对性、可行性

3、工程质量管理体系与措施的可靠性

4、安全管理体系与措施的可靠性

5、环境管理体系与措施

6、保障工程进度措施的可靠性

7、施工机械设备配置的数量、性能、匹配性

8、劳动力配置的适应性

9、主要材料进场计划的合理性

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本招标项目的主要施工设备表

附表二  拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本招标项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施工 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图（或横道图）

1.供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行

施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积(一平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理须附相关资格证书复印件加盖公章，管理过的项目业绩须附体现项目经理姓名的中标通知书及合同协议书或竣工验收报告复印件加盖公章。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 资格等级 |  |  | 级 | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：其他项目管理人员简历表

其他项目管理人员应附身份证、岗位证书、职称证书等相关资格证明复印件加盖公章，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明复印件。

| 岗位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 性别 |  |  |
| 学历 |  | 专业 |  | 工作年限 |  |  |
| 执业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 规模 | 担任职务 | 发包人 |  |

附3：无在建承诺书

无在建承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称，以下简称“本工程”）的项目经理/项目管理机构           （项目经理及项目管理机构人员姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理/项目管理机构。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

九、资格审查资料

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：后附有效营业执照、资质证书等材料复印件加盖公章。

（二）资格条件承诺函

资格条件承诺书

致：（采购人、采购代理机构）

我单位（公司）参与（采购项目名称、项目编号）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

- 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 2.具有依法缴纳税收的良好记录；

- 3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录；

- 我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

（三）近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：后附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件加盖公章。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附中标通知书或合同协议书复印件加盖公章

（五）近年（2022年至今）发生的诉讼及仲裁情况

（格式自拟，加盖供应商公章）

附件十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司                 参加                （单位名称）的               （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元1，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为  （企业名称），从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件十一、其他材料

磋商文件中要求的资料或供应商认为针对本项目有必要提供的资料，附后。