集安市2025年普通公路小修保养工程

招 标 文 件

（招标编号：JLHM-JA-2025-6）

招   标   人：集安市交通运输发展服务中心

招标代理机构：吉林省鸿茂工程咨询有限公司

二○二五年二月

说　　明

本招标文件以《公路工程标准施工招标文件》（2018年版，交通运输部公告2017年第51号）为基础，结合养护工程的特点和管理需要编制而成，两者应结合使用。

目   录

第 一 卷	4

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

附录1 资格审查条件（资质最低要求）	15

附录2 资格审查条件（财务最低要求）	15

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）	15

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）	15

附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）	16

投标人须知	17

附件一：开标记录表（详见电子标开标记录表）	33

附件二：问题澄清通知	34

附件三：问题的澄清	35

附件四：中标通知书	36

附件五 中标结果通知书	37

第三章 评标办法（技术评分最低标价法、双信封形式）	39

评标办法正文	44

第四章 合同条款及格式	48

第一节　通用合同条款	48

第二节　专用合同条款	48

A.公路工程专用合同条款	48

B.项目专用合同条款	49

项目专用合同条款数据表	49

第三节　合同附件格式	56

第五章　工程量清单	75

1.工程量清单说明	75

2.投标报价的说明	75

3.计日工说明：不适用	75

4.其它说明	75

5.工程量清单	76

第 二 卷	82

第六章　图纸（无）	83

第 三 卷	84

第八章　工程量清单计量规则	85

第 四 卷	86

第九章   投标文件格式	87

封面	87

目   录	88

（二）投标函附录	90

二、授权委托书或法定代表人身份证明	91

（一）授权委托书	91

（二）法定代表人身份证明	92

三、联合体协议书（不适用）	93

四、投标保证金	94

五、施工组织设计	95

六、项目管理机构	96

七、拟分包项目情况表（不适用）	97

八、资格审查资料	98

九、其他资料	104

封面	105

一、投标函	106

二、工程量清单	107

# 第 一 卷

第一章 招标公告

集安市2025年普通公路小修保养工程招标公告

1、招标条件

本招标项目集安市2025年普通公路小修保养工程已列入养护计划，采购计划-[2025]-00025号，项目业主及招标人为集安市交通运输发展服务中心，建设资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目采用资格后审方式进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本次招标共划分为1个标段：

| 序号 | 路线名称 | 路线编码 | 里程桩号 | 长度(km) | 公路等级 | 所在县(区) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丹阿线 | G331 | k272+069----k346+262 | 74.193 | 二级 | 集安市 |
|  | 丹阿线 | G331 | k351+428----k358+264 | 6.836 | 一级 | 集安市 |
|  | 丹阿线 | G331 | k358+264----k384+828 | 26.564 | 三级 | 集安市 |
| 2 | 集本线 | G506 | k0+000----k29+445 | 29.445 | 三级 | 集安市 |
|  | 集本线 | G506 | k37+810----k62+819 | 25.009 | 三级 | 集安市 |
| 3 | 清柞线 | X111 | k0+000----k23+258 | 23.258 | 三级 | 集安市 |
| 4 | 财榆线 | X113 | k0+000----k6+555 | 6.555 | 三级 | 集安市 |
| 5 | 鸭热线 | X088 | k42+727----k58+410 | 15.683 | 三级 | 集安市 |
| 6 | 土好线 | X638 | k0+000----k2+930 | 2.93 | 三级 | 集安市 |
| 7 | 下青线 | X114 | k0+000----k10+127 | 10.127 | 三级 | 集安市 |
|  | 合计 |  |  | 220.6 |  |  |

2.2招标范围：以上路段根据省局通知路面良好需接养的其他路段的日常养护、应急养护。

2.3服务期限：共一年。

3、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备交通运输主管部门颁发的路基路面养护甲级或乙级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的养护能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2025年2月28日至2025年3月7日，登录政采云平台免费下载招标文件。

4.2本项目的变更、招标文件修改和澄清等信息将在政采云平台上发布，请潜在投标人在参与本项目活动期间随时关注网站信息，否则出现的一切后果由投标人自负。

5．投标文件的递交及相关事宜

5.1招标人不组织工程现场踏勘和投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年3月27日9时30分；投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传至“政采云平台”。逾期上传的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间，开标地点：通化市公共资源交易中心二楼2号开标室。

6、发布公告的媒介

6.1本次招标公告同时在政府采购云平台（同步推送到吉林省政府采购网）、中国政府采购网上发布。

7、联系方式

- 招 标 人: 集安市交通运输发展服务中心

地    址: 集安市迎宾路1169号

- 邮    编: 134200

- 联 系 人: 唐艳

- 电    话: 0435-6222055

- 招标代理机构: 吉林省鸿茂工程咨询有限公司

- 地    址: 集安市鸭江路1357号

- 邮    编: 134200

- 联 系 人: 刘海涛

- 电    话: 15143525551

- 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：集安市交通运输发展服务中心 地 址：集安市迎宾路1169号 邮 编：134200 联 系 人：唐艳 电 话：0435-6222055 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | - 招标代理机构: 吉林省鸿茂工程咨询有限公司 - 地 址: 集安市鸭江路1357号 - 邮 编: 134200 - 联 系 人: 刘海涛 - 电 话: 15143525551 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 集安市2025年普通公路小修保养工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 集安市 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 招标公告中所列路段以及根据省局通知路面良好需接养的其他路段的日常养护、应急养护。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 共一年。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理经历和项目总工资格：见附录5 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的 其他不良症状 | 本款内容第（6）项修改为： “（6）投标人或其法定代表人、拟委派的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的” |
| 1.4.5 | 全国公路建设市场信用信息管理系统中的公路工程施工资质企业名录 | 不适用 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：不适用 |
|  |  | 形式：使用 CA 数字证书登录“政府采购云平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 无 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件 | 时间：投标截止时间10日前 |
|  |  | 形式：使用 CA 数字证书登录“政府采购云平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清 发出的形式 | 通过“政府采购云平台”发出招标文件澄清 |
| 2.3.1 | 招标文件的修改 发出的形式 | 通过“政府采购云平台”发出招标文件修改 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 时间：收到修改后72小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：通过“政府采购云平台”确认 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | 双信封 □单信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 一般计税方法 |
| 3.2.1 | 工程量清单的 填写方式 | 本次招标报价方式为报价系数。工程量清单执行招标人给定的数量和价格，投标人不得更改，否则其投标将被否决。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 报价系数 |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | □是 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | □无 有，本项目最高投标报价系数1.0。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 本次投标报价采用投标报价系数形式进行报价。 1、电子投标文件（报价文件）的投标函中填报的投标报价不得超过壹万元，即转换后的投标报价系数不得超过1.0。 2、填报的投标报价如为“☆仟★佰▽拾▼元”时，则其转换后的投标报价系数为“0.☆★▽▼”。 示例：如投标人填报投标报价为“玖仟捌佰捌拾捌元”，则其转换后的投标报价系数为“0.9888”。 3、电子投标文件（报价文件）的投标函第3 条“其他补充说明”中应填写如下内容：“如我方中标，我方同意将本投标函第1 条中的投标报价按招标文件“投标人须知前附表”第3.2.9项规定的原则转换为投标报价系数，且按此系数签订合同”。即使投标人未在“其他补充说明”中填写以上内容，亦视为投标人同意按以上原则转换后的投标报价系数签订合同。 注：（1）日常保养工程结算金额以上级主管部门下达的日常养护计划中列明的金额为准。 （2）日常维修按实际发生结算，结算金额为经验收的工程数量×工程量清单中对应的单价×报价系数； |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：无。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的 利息计算原则 | 无 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | 投标人须按招标文件第九章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表下方的具体要求提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均为彩色扫描件，其他资料的复印件可为彩色扫描件或黑白扫描件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | 2021 年 1 月 1 日～投标截止时间 |
| 3.5.2 | 财务状况表 | 本款修改为： 投标人提供近三年（2021 年 1 月 1 日～投标截止时间）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（格式自拟，加盖投标人公章）。（无须提供审计报告） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似 项目情况的时间要求 | 2022年1月1日～投标截止时间交工的工程 |
| 3.5.4 | 投标人的信誉情况 | 本款修改为： “投标人的信誉情况”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的承诺电子扫描件（格式自拟、加盖投标人公章）。 |
| 3.5.5 | 拟委任的项目经理和项目总工资历表 | 本项第三款修改为： 如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供能够从该项目撤离的书面承诺。 |
| 3.5.10 | 录入信息要求 | 不适用 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 无需纸质版文件。 是否要求提交电子版文件：提交电子版文件1份，电子版文件包括： （1）按照招标文件规定的格式、内容填写的《投标文件关键内容摘录表》（可编辑的Microsoft Word电子文件）； 以上电子文件在第二信封开标后发送到531772296@qq.com邮箱。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | / |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，未通过第一信封评审的第二信封除外 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二个信封（报价文件） 开标时间：见第一章“招标公告” 投标文件第二个信封（报价文件） 开标地点：见第一章“招标公告” |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人数量； （3）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （4）投标人解密电子投标文件第一个信封（商务及技术文件）； （5）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容； （6）投标人代表、招标人代表等有关人员确认开标结果； （7）第一个信封（商务及技术文件）开标结束。 |
| 5.2.3 | 第二个信封开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单； （3）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名； （4）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人解密电子投标文件第二个信封（报价文件）； （5）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容； （6）投标人代表、招标人代表等有关人员确认开标结果； （7）第二个信封（报价文件）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中：专家5人； 评标专家确定方式：依法从评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑是 否 |
| 7.2 | 中标结果公告 媒介及期限 | 政府采购云平台、中国政府采购网 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 不适用 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：集安市交通运输局 注：1、投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容： - 投诉人的名称、地址及有效联系方式； - 被投诉人的名称、地址及有效联系方式； - 投诉事项的基本事实； - 异议的提出及招标人答复情况； - 相关请求及主张； - 有效线索和相关证明材料。 2、对《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当提交已提出异议的证明文件。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，交通运输主管部门可以不予受理。 |
| 9 | 是否采用 电子招标投标 | 是 |
| 10 | 需要补充的其他内容： |  |
| 10.2 | 词语定义 | （1）本文件中所称的“以上”“以下”“以内”，包括本数；所称的“以外”，不包括本数。 （2）除有特殊说明外，本文件中所称的“近3年”或“近5年”，是指自投标截止时间所在年度起逆推3年或5年。如：投标截止时间所在年度为2024年，“近3年”的年限从2021年1月1日算起。 （3）养护实施分为日常养护和养护工程两大类，其中日常养护包括日常保养和日常维修，养护工程包括预防养护、修复养护、专项养护和应急养护工程。日常保养即原小修保养中保养部分。日常维修为原小修保养中的部分小修工程，包括局部病害和构件缺损可能迅速发展或影响安全时，需及时实施的小修工程。相关词语见《公路养护技术标准》JTG5110-2023及解读。 |
| 10.3 | 证明材料 | 招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色复印件或彩色扫描件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。 |
| 10.4 | 签字盖章 | 投标文件中所涉及的签字盖章均可以使用CA锁的电子签名和签章 |
| 10.5 | 视频直播 | 腾讯QQ群号：7216604 （1）本项目采用腾讯QQ直播形式进行开标活动，请投标人自行下载、安装腾讯QQ软件。投标人开标前30分钟加入QQ群，进入QQ群人员应为投标人法定代表人（或其委托代理人），并将进入会议人员姓名修改为“投标人简称+法定代表人（或其委托代理人）姓名+电话”。投标人未参加视频开标会议的，或未完全参加视频开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。 （2）潜在的供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制 |
| 10.6 | 招标代理服务费 | 用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用摊入报价之中。参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的。 在签订合同前，中标人应将招标代理服务费以电汇形式递交至吉林省鸿茂工程咨询有限公司的账户。 |

- 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| --- | --- |
|  | 具备交通运输主管部门颁发的路基路面养护甲级或乙级资质 |

- 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

近三年（2021 年 1 月 1 日～投标截止时间）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺。（无须提供审计报告）

- 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
|  | / |

- 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

（1）投标人不得存在“投标人须知”第1.4.4项的规定不良状况或不良信用记录。 （2）投标人不得存在《吉林省普通国省干线公路养护工程设计、施工企业信用评价实施细则（试行）》（吉公养管〔2017〕242 号）规定的招标人应拒绝其投标的情况。

- 附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量（人） | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标段 |  |  |
| 项目经理 | 1 | 工程师职称，有三年以上公路小修保养项目的管理经验。 | 不在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能从该项目撤离） |
| 项目总工 | 1 | 工程师职称，有五年以上公路小修保养项目的管理经验。 |  |

### 投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

(4)联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

(5)尽管委派了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

- 与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段的招标代理机构；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

- 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

- 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

- 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

- 投标人或其法定代表人、拟委派的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的认定以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http: //glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写 “拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

- 对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

- 对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

- 对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 工程量清单；

- 图纸；

- 技术规范；

- 工程量清单计量规则；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形 式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标文件澄清发出的同时，“政府采购云平台”以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件修改发出的同时，“政府采购云平台”以手 机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“政府采购云平台”在“异议与答复”菜单以书面形式完成。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

若采用双信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

- 投标函及投标函附录；

- 授权委托书或法定代表人身份证明；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 施工组织设计；

- 项目管理机构；

- 拟分包项目情况表；

- 资格审查资料；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

- 调价函及调价后的工程量清单（如有）；

- 投标函；

- 已标价工程量清单；

- 合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

若采用单信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1投标文件应包括下列内容

  - 投标函及投标函附录；

  - 授权委托书或法定代表人身份证明；

  - 联合体协议书；

  - 投标保证金；

  - 已标价工程量清单；

  - 施工组织设计；

  - 项目管理机构；

  - 拟分包项目情况表；

  - 资格审查资料；

  - 调价函及调价后的工程量清单（如有）；

  - 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1） 本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件（光盘或U盘），或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入招标人提供的光盘（或U盘）中密封在投标文件内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

（2） 本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。若招标人接受调价函，则应在招标文件中给出调价函的格式。投标人若有调价函则应遵循如下规定：

（1）调价函必须采用招标文件规定的格式；调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

（2）工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

（3）调价函必须附有调价后的工程量清单；调价函必须粘贴或机械装订在投标文件正本首页，与投标文件一起密封提交。

若投标人未提交调价后的工程量清单，或调价函未装在投标文件正本首页，调价函均视为无效，仍以原报价作为最终报价。若投标人提交的调价函多于一个，或对不允许调价的内容进行了调价，或调价函有附加条件，其投标将被否决。

（1）若招标人接受调价函，投标人调价后的工程量清单和有效调价函的大写金额报价应保持一致，如果报价金额出现差异时，则以有效调价函的大写金额报价为准。

3.2.7在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.9投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

3.5.1投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投标文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。投标人至少应更新以下资料（如有）：

- 财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明和（或）获得其他资金来源的证据，以及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；

- 投标人名称的变化及有关批件。

3.5.2如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其投标影响招标公正性时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标将被否决。

3.5.3招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本 （按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量” “项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及由项目所在地或投标人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件。

3.5.5 “拟委派的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委派的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委派的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。

“拟委派的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场 信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该业绩不予认定。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

3.5.6 “拟委派的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委派的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他 能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“政府采购云平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制 投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”。

（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。

（5）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，盖单位章和（或）签字符合招标文件要求。

（6）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“政府采购云平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电 子交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“政府采购云平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“政府采购云平台”）将拒绝接收。

4.2.2根据本章第4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“政府采购云平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

若采用双信封形式，第5.1款采用以下条款：

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人 或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）开标的，其投标将被否决。投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）的开标结果。

若采用单信封形式，第5.1款采用以下条款：

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

若采用双信封形式，第5.2款采用以下条款：

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名

（4）由招标人现场随机抽取的投标人代表抽取评标基准价系数如有

（5）投标人代表解密加密的投标文件

（6）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第 5.3 款进行补救处理，对已解密成功的投标文件进行二次解密；

（7）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容。

（8）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容并记录在案。

（9）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（10）开标结束。

5.2.2投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子交易 平台”的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名

（4）开标人将所有投标文件第二个信封（报价文件）的内容导入政府采购云平台的开标评标系统，未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二个信封（报价文件）不予读取；

（5）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

5.2.4若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标 人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.5在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

若采用单信封形式，第5.2款采用以下条款：

5.2开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（6）计算并宣布评标基准价；

（7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

- 未在投标函上填写投标总价；

- 投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）；

- 投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

- 投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标委员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问， 经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则 认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3开标补救措施

5.3.1开标过程中因本章第 5.3.2 项、第 5.3.3 项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表的规定采取补救措施。

5.3.2因“政府采购云平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交政府采购云平台自动生成的 上传失败的异常记录单。

5.3.3当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形；

5.4.4采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录， 有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6．评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

- 为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

- 与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

- 为投标人的工作人员或退休人员；

- 与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

- 在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续 评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

7．合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：

- 中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

- 中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

- 中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

- 被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

- 提出异议的渠道和方式；

- 投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2评标结果异议

投标人或其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“政府采购云平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人应通过“政府采购云平台”以数据电文形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7履约保证金

7.7.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5招标人和中标人在签订合同协议书的同时，需按照本招标文件规定的格式 和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9．是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等）， 并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表（详见电子标开标记录表）

- 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）             标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清或说明于       年     月     日      时      分前递交至                    （详细地址）或传真至                 （传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在       年     月     日      时     分前将原件递交至                      （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：                    （签字或盖单位章）

年       月      日

- 附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）             标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：            ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

……

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年    月    日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）

你方于                         （投标日期）所递交的                                （项目名称）             标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                                         元。

工期：            日历天。

工程质量：符合：                                             标准。

工程安全目标：

项目经理：                         （姓名）。

项目总工：                         （姓名）。

请你方在接到本通知书后的         日内到                   （指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：                                （盖单位章）

招标代理：                         （盖单位章）

年       月       日

- 附件五 中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）

我方已接受                         （中标人名称）于              （投标日期）所递交的                 （项目名称）         标段施工投标文件，确定                     （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：                               （盖单位章）

招标代理：                             （盖单位章）

年       月       日

附件六 确认通知

确 认 通 知

（招标人名称）：

你方于               年      月      日发出的                           （项目名称）      标段施工招标关于招标文件澄清/修改的通知 （第  号补遗书，正文共  页），我方已于            年        月          日收到。

特此确认。

投标人：                               （盖单位章）

年            月             日

## 评标办法（技术评分最低标价法、双信封形式）

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 评标价相等时，评标委员会按照第一信封排序推荐中标候选人。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审 与响应性 评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）工期及工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定（可使用公共资源交易平台系统备案的电子签名及签章）。 （3）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名（可使用公共资源交易平台系统备案的电子签名及签章）。 （4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名（可使用公共资源交易平台系统备案的电子签名及签章）。 （5）投标人未以联合体形式投标。 （6）投标人没有分包计划。 （7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （11）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围或减少投标人的义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审 与响应性 评审标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价（包括大写金额和小写金额）； b.工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定（可使用公共资源交易平台系统备案的电子签名及签章）。 （3）投标报价按招标文件规定转换为投标报价系数后未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价的大写能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标人未提交调价函。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证（或基本账户开户证明材料）。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6） 投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形； |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 第一信封 评分分值构成 （总分100分） | 施工组织设计：40分 主 要 人 员：25分 其他因素：35分 |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 评标价计算公式：评标价=投标函文字报价 在第一信封评审前三名中，按评标价由低至高的顺序推荐中标候选人。 |
| 3.2.4 | 通过第一个信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评审。 如同一标段出现多名投标人的第一个信封（商务及技术文件）综合得分相等时，则按照以下所列顺位在前的优先： a.业绩得分较高者； b.履约信誉得分较高者； c.施工组织设计得分较高者； d.主要人员得分较高者； 若以上各项评分因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人评分排序在先。 |

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分 因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 | 40分 | 总体施工组织布置及规划 | 10分 | 按招标文件要求编制总体施工组织布置及规划，得6分； 总体方案切实可行，对本项目具有针对性，得6分～10分。 |
|  |  |  | 施工方案、方法与技术措施 | 15分 | 按招标文件要求编制施工方案、方法与技术措施，得9分； 施工方案可行、施工方法齐全、技术先进、施工工艺完善；重点难点工程突出，解决办法合理、科学、先进，得9分～15分。 |
|  |  |  | 各类保证体系和保证措施 | 10分 | 按招标文件要求编制各类保证体系和保证措施，得6分； 内容齐全、完善；工程保证体系和保证措施具有操作性、先进、合理，得6分～10分。 |
|  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 5分 | 按招标文件要求编制项目风险预测与防范，事故应急预案，得3分； 项目风险预测全面；事故应急预案合理、可行，得3分～5分。 |
| 2.2.2（2） | 主要 人员 | 25分 | 项目经理任职资格与业绩 | 15分 | 满足最低资格审查条件要求，得9分。 在满足最低要求的基础上，每增加一项二级或二级以上公路小修保养项目经理经历加6分，最多加6分。 |
|  |  |  | 项目总工任职资格与业绩 | 10分 | 满足最低资格审查条件要求，得6分。 在满足最低要求的基础上，每增加一项二级或二级以上公路小修保养项目的项目总工经历加4分，最多加4分。 |
| 2.2.2(3) | 其他因素 | 35分 | 业绩 | 20分 | 投标人通过形式评审与响应性评审、资格评审得12分，在此基础上：近三年（指2022年1月1日至投标截止时间，以交工时间为准）完成过1项二级或二级以上公路小修保养项目，得16分。 近三年（指2022年1月1日至投标截止时间，以交工时间为准）完成过2项二级或二级以上公路小修保养项目，得20分。 |
|  |  |  | 履约信誉 | 15分 | 信誉等级AA的15分 信誉等级A的12分 信誉等级B的10分 信誉等级C的9分 信誉等级D，拒绝其投标。 注：1、投标人的信用评价等级采用《吉林省公路管理局 2022 年度普通干线公路小修保养企业信用评价公告》中的投标人评价等级。 2、投标人无以上的信用评价等级时，按照《吉林省普通国省干线公路养护工程设计、施工企业信用评价实施细则（试行）》（文件下载网址：http://jtyst.jl.gov.cn/xyfw/policy/201906/t20190620_5932326.html）的相关规定确定投标人信用评价等级。 |

- 评标办法正文

1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.2项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2项（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

## 第四章 合同条款及格式

### 第一节　通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的通用合同条款。

- 第二节　专用合同条款

### A.公路工程专用合同条款

执行【《公路工程标准施工招标文件》（2018版，交通运输部公告2017年第51号）】的“公路工程专用合同条款”。

### B.项目专用合同条款

### 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人、地址、联系人及电话： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：不适用 |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际竣工日期起计算1年（仅适用于如发生的应急养护） |
| 6 | 4.11 | 本项目中承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用主要是指以下情况（但不限于以下情况）： （1）合同路段发生重大交通事故，对道路造成较大损坏的； （2）合同路段发生水毁的； （3）合同路段区域内发生地震等自然灾害，对道路造成损坏的。 |
| 7 | 5 | 本条款更改为 （1）公路日常养护机械由承包商自行提供。 （2）采购的材料、制品的材质、品种、规格等质量必须符合国家规定的标准和本工程原有的设计。 （3）处理坑槽等公路日常养护操作应以机械化操作为主保证生产作业安全和质量。 |
| 8 | 13 | 增加13.7公路日常养护作业应遵循国家、交通运输部、省交通运输厅、省公路管理局和集安市交通运输发展服务中心及各县市养护管理机构关于日常养护安全作业和文明施工的规定或规程。 |
| 9 | 16.1 | 本条款更改为：“在合同执行期间，不因物价波动而对合同价进行调整。” |
| 10 | 17.2.1（1） | 开工预付款金额：无 |
| 11 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例：无 |
| 12 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末提交进度付款申请单的份数：3份 |
| 13 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： |
| 14 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：无 |
| 15 | 17.4.1 | 质量保证金金额：不需要提供质量保证金。 |
| 16 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末提交进度付款申请单的份数：3份 |
| 17 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： |
| 18 | 17.5.1(1) | 承包人向发包人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：3份 |
| 19 | 17.6.1(1) | 承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：3份 |
| 20 | 18.2(2) | 不适用 |
| 21 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设计规定如下： / |
| 22 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行：否 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： / |
| 23 | 20 | 承包人应依照《人力资源社会保障部、交通运输部、水利部、国家能源局、国家铁路局、中国民用航空局文件》（人社部发〔2018〕3号）规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员（含农民工），缴纳工伤保险费，保险费用包含在报价中。 |
| 24 | 21 | 本项目实施中，因上级部门对养护项目政策调整，发包人有权终止合同或与中标单位签订补充合同。 |
| 25 | 24.1 | 争议的最终解决方式：诉讼，向发包人所在地人民法院提起诉讼。 |

项目专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：见1.1.2.2项目专用合同条款数据表。

3．监理人

3.1监理人的职责和权力

本项目无监理人，合同条款中涉及监理人的，均指发包人。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

第（6）目细化为：

①承包人应接受交通主管部门及其委托的监督机构对其施工行为及工程质量的监督与检查，凡工程质量不合格的，均不予以验收和计量支付，对因此发生的拆除、重建、返工、修理等费用由承包人自负。同时，还应接受安全监督等机构的监督检查。

②承包人应对标段的雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责，在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与其委托单位之间发生的经济纠纷，由承包人承担一切经济和法律责任。承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及农民工工资，如果出现此种现象，发包人有权从应付给承包人的工程款中扣除相应款项，代为支付其拖欠的材料、设备货款及农民工工资。

③承包人应严格按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）及其他相关法律法规等的要求进行施工，禁止超限超载运输。如有违反，由承包人承担一切经济和法律责任。

④凡是标段内与已建铁路、公路、水利工程、电力工程、通讯缆线、供水、输油、输气管道等有交叉、干扰的地段应与以上项目的主管部门办理相关手续后方可施工，所发生的费用均由承包人自行负责。凡是标段内与已建铁路、公路、水利工程、电力工程、通讯缆线、供水、输油、输气管道等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路、水利工程、电力工程正常运营以及注意保护管线、电缆的前提下合理安排施工组织，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作；凡是标段内地形复杂、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，招标人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影响铁路、公路、水利工程、电力工程、通讯缆线、供水、输油、输气管道等正常安全运营而给其他部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

⑤承包人应充分考虑在保证通车运营情况下的施工难度，按设计图纸及交警部门的要求合理进行施工组织与安全防护，确保原有公路正常运营，费用包括在投标人报价中。

⑥承包人应控制施工扬尘及泥土，铣刨作业时注重环保，废料及时进行清理，确保通行安全。

4.11不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：执行合同条款。

10.进度计划

10.1合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：执行国家和行业的技术标准和规定，以及发包人的有关要求。

11.开工和交工

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件范围：指龙卷风、暴雨、台风、洪水等对工程破坏严重的气候条件。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

12.1（6）由承包人承担的其他暂停施工：

①由于承包人失误导致的，或应由承包人负责的必要的停工；

②承包人为调整本工程的施工部署，或为了本工程或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；

③由于工程质量不合格导致的停工整顿；

④由于工程进度不平衡导致的停工；

⑤由于进驻现场的主要人员、重要设备与投标文件资格审查资料中填报的人员、设备不符，而导致的停工；

⑥在合同中另有规定者。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

在合同执行期间，不因物价波动而对合同价进行调整。

17.计量与支付

承包人完成的工程量经发包人或其委托人核实确认后，由承包人提出支付申请，待省局拨付日常养护费用后，发包人视省局拨付款项情况支付。

17.4质量保证金

无，不需要提供质量保证金。

18.交工验收

18.9 竣工文件

不适用

20.保险

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

本款修改为：

承包人应依照《人力资源社会保障部、交通运输部、水利部、国家能源局、国家铁路局、中国民用航空局文件》（人社部发〔2018〕3号）规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员（含农民工），缴纳工伤保险费，保险费用包含在报价中。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：

属于本工程设计引起的损失或损害，但由承包人设计的部分除外。

本项目实施中，因上级部门对养护项目政策调整，发包人有权终止合同或与中标单位签订补充合同。

22.违约

22.1承包人违约

22.1.1承包人违约的情形

当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除承包人的违约金，违约金从承包人的履约担保金或工程计量支付款中扣除：

①承包人主动提出更换投标文件中所填报的并经发包人批准的项目经理、项目总工，按项目经理2万/人，项目总工1万元/人，向发包人提交违约金；上述人员没有按时进场，或进场后，未经批准擅自离开工地，按500元/人·天向发包人提交违约金；其他最低资格条件要求的主要人员主动更换按5000元/人向发包人提交违约金；

②在施工期间，发包人有权要求承包人更换不能胜任或不称职的施工人员，承包人未及时更换未通过培训考核或发包人提出不能胜任或不称职的施工人员（施工期间），按500元/人·天向发包人提交违约金。

③发包人下发的日常养护计划，承包人必须及时完成，每延期一天，按500元/天向发包人提交违约金。

④对于发包人临时发布的日常养护指令，承包人应及时组织人员、设备进行施工，对于不听从指令的，按5000元/次向发包人提交违约金。

⑤为维护稳定，承包人对属地的原养护员工需进行接纳，并保障其合法的权益。

⑥由于日常养护的特点，承包人需对承包路段经常巡视，发现问题及时报发包人，经同意后快速处理；对于未能及时发现并处理的问题，引起安全事故或财产损失的，发包人视情况对承包人处以违约金。

### 第三节　合同附件格式

附件一

干线公路日常养护

承  包  合  同  书

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲、乙双方本着平等、自愿、互惠互利、诚实守信的原则，就公路日常养护实施承包有关事宜，经双方协商签订本合同。

一、承包内容

范围内的路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施、除雪防滑、绿美化等日常养护实施（具体工作内容见工程量清单），甲方发给乙方完成。

二、承包方式

日常保养：按照生产指标、工程质量，实行总额承包，一次包死，超支不补。

日常维修：按照生产指标、工程数量、质量、工程合同单价进行总额控制，每单项工程完成并经甲方验收合格后，按工程进度支付。

三、承包工程的工作质量要求及验收标准

本合同所列承包内容中的具体项目，其质量要求均应达到以下文件中所要求的标准：

1．交通运输部颁发的《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTGH12-2015）和《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）。

2．省公路管理局下发的《吉林省普通国省干线公路日常养护管理暂行办法》（吉公路养[2021]66号）。

3．市（州）、县（市、区）公路管理部门制定并下发的有关干线公路日常养护工程检查考核办法。

四、承包期限

承包期：     年     月    日至   年   月    日。

五、承包费用及支付方式

承包费：根据上级下达的公路日常养护工程项目资金计划确定。

支付方式：保养工程按年、季、月、旬、日进行目标考核检查，并按上述标准进行赋分，总体评定达到95分以上（含95分）的计量并支付。

小修工程根据完成的项目数量、质量实际情况支付。

六、承包条款

（一）生产条款

1．负责按照省公路管理局、集安市交通运输发展服务中心、    公路管理段/交通运输发展服务中心下发“   年每月养护生产计划任务”执行，重点做好路面、桥梁、隧道和涵洞养护，保证公路及相关附属设施始终处于良好技术状态。

2．负责按照省公路管理局、集安市交通运输发展服务中心、    公路管理段/交通运输发展服务中心关于防汛工作要求，建立健全组织机构，落实责任，按要求做好汛前检查及防汛物资准备工作，做好雨前排查，雨中巡查，雨后检查。做到以雨为令，及时抢通保畅，保证汛期期间公路通行安畅。

3．负责按照省公路管理局、集安市交通运输发展服务中心、    公路管理段/交通运输发展服务中心“关于做好除雪防滑工作的通知”文件要求，建立健全组织机构，落实责任；按时检修机械设备，更新除雪机械，保质保量储备防滑料，按照“以雪为令，边下边清，雪停即除”的原则（县级公路除外）和相关规范，开展除雪防滑工作，保证公路通行顺畅。

4．保证承包路段的路产安全完整，维护路权不受侵犯，清理马路市场。

（二）生产任务和各项生产指标

1．日常保养达到《吉林省普通国省干线公路日常养护管理暂行办法》（吉公路养[2021]66号）的要求，季度及年度考核得分必须在95分以上（含95分）给予正常承包费，按95分每降1分则扣1%经费，低于90分则不予计量并返工，连续两季度完不成日常保养生产指标（考核得分低于75分），甲方有权取消乙方该标段的保养资格（终止合同）。各项生产指标未按公路段/交通运输发展服务中心每月下达保养计划完成每一公里（每处、每项）罚100元。

总体要求：路面、路肩整洁、平整、通畅；路基、边坡顺适、线形清晰；边沟排水设施通畅；桥（涵、隧）外观整洁，无明显缺损，沿线构造物完好无损，设施齐全、清晰，路树、花草整齐美观。

- 日常维修质量标准达到《吉林省普通国省干线公路日常养护管理暂行办法》的要求，必须在95分以上按完成工作量100%计量，75至95分按完成工作量乘以质量得分除以100计量，75分以下不予计量并返工。日常维修没按公路段/交通运输发展服务中心每月下达保养计划规定时间完成的，每延误一天扣 1 %承包费。

总体要求：及时修补公路及相关附属设施的轻微损坏部分，保证公路及相关附属设施始终处于良好状态。

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1．按本合同规定对乙方日常养护完成情况、单项工程质量、数量和其他保养指标进行定期和不定期检查、考核。

2．负责核定乙方完成的日常维修项目质量、数量。

3．依据吉林省干线公路养护从业单位信用评价相关办法，及时对乙方履约等行为进行信用考评及处理。

4．发现乙方不能按合同约定的质量和时限要求及时完成有关工作目标或出现其他违约的情况，甲方有权委托第三方实施有关工作内容，相关费用在甲方应支付给乙方的承包费中予以扣除；情节严重的，甲方有权单方解除合同。

（二）甲方的义务

1．除双方约定外，甲方不得干预乙方的正常经营活动。

2．根据乙方保养生产实际完成情况及时支付承包款项。

3．及时向乙方传达上级有关养护生产和管理工作的文件及要求。

4．免费为乙方提供有关养护生产的指导，协调和技术支持。

5．对遇有突发事件调用乙方应急力量后，给予征用补偿。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1．除本合同约定外，乙方有权自主经营管理。

2．乙方有权根据合同约定向甲方索要承包费。

3．乙方有权拒绝甲方依据未约定的质量要求进行履约验收。

（二）乙方的义务

1．日常养护作业和质量标准必须符合交通运输部颁发的公路养护技术标准及上级有关规定；接受甲方的检查指导和监督。

2．加强承包养护路段的日常巡查和定期检查工作，认真填写日常巡查记录，发现问题及时采取有效措施处置并上报，必要时可向有关部门申报，经同意后，采取限行或禁行措施，并规范设置标志、标识，安排人员值守。

3．按照省、市公路管理系统精神文明和企业文化建设检查内容和标准，加强精神文明和企业文化建设，确保企业精神文明和企业文化建设有序开展。

4．积极开展安全生产教育和培训养护工人技术技能培训，制定并落实安全生产和文明施工制度、办法，保证日常检查，并做好记录。各道班要做到材料堆放整齐、生活设施清洁文明，庭院绿化美化、环境优美。

5．乙方无条件接受甲方对涉及养路员工利益事项的监督、检查。

6．通过合法形式确定养路员工工人工资标准，建立养路员工工资专用账户，要按岗定酬，定时发放，不得拖欠，同时建立健全工资发放制度、工资正常增长机制和支付保障机制，并报市、县公路管理部门备案。

7．保证改制员工全员上岗（书面申请自愿下岗除外）

8．定期向甲方报告工作并报送各种工作报表。

9．保证养路员工认真工作，明确各路段责任人，实行目标管理，员工上路率及工作率不得低于90%，保质保量完成养护企业任务。

10．提高养护机械化水平，承担二级及以上沥青路面养护，必须配备综合养护车；从事一级路养护的必须配备专业清扫车；承担除雪防滑任务的，必须达到1台/10公里除雪机械的配备标准。

11．作为本区域公路应急抢险队伍组成部分，遇有突发事件和有政治影响的临时性工作任务时，无条件服从甲方指令，及时、快速高效处置完成应急抢险任务。

九、违约责任

1．如乙方连续两月完不成养护保养生产指标，甲方有权取消乙方该标段的保养资格（终止合同）。

2．依据省公路管理局下发的《吉林省普通国省干线公路日常养护管理暂行办法》（吉公路养[2021]66号），对于辖区内日常养护从业企业考核评分低于75分的， 按照养护检查不合格对待，有权终止合同。

3．对于乙方不按合同履行义务，甲方发出三次以上改正通知仍没有改正或改正不达标的，甲方有权终止合同。

十、其他约定：

1．在合同期内因养护原因引发的各类安全事故，均由乙方自行承担全部责任。

2．如果因客观原因导致出现不需要进行日常养护的路段时，在此时间内应视为双方自动解除合同。

3.路树产权归乡镇或个人所有，路树修剪养护、清理死树等归产权所有者。

十一、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

十二、如遇纠纷，双方应友好协商解决，双方达不成一致意见时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、本合同一式   份，甲乙双方各执  份。

十四、本合同有效期为    年   月   日至    年    月    日。

甲方：

授权代理人：

乙方：

法定代表人：

年   月   日

附件二

安全生产合同书

甲方：

乙方：

为进一步加强    干线公路日常养护施工安全管理，打造一个安全、高效的施工环境，贯彻落实安全生产责任制，根据《中华人民共和国安全生产法》《公路安全保护条例》《吉林省公路条例》等相关法律法规和交通运输部关于养护生产具体规定，签订本合同。

一、承包内容

二、甲方职责

1.依法履行管理职能，按照“安全第一，预防为主”方针和坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

2.监督养护工程承包合同中关于安全生产相关要求执行情况，对施工作业现场及人员进行安全检查，督促乙方整改各类安全隐患、按职责进行施工生产。

3.以安全生产月活动为契机，组织开展安全生产知识宣传，使养护施工人员了解并掌握安全生产方针政策及相关知识。

4.严格遵守重要安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用，强化安全生产管理，做好指导、监督和检查工作。

三、乙方职责

1.严格遵守安全生产法律法规和公路管理法律法规关于公路养护具体规定，按照交通运输部颁发的《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）、《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90—2015）和《公路筑养路机械操作规程》组织进行养护施工，保证专养公路路面平整无杂物、路肩边坡平顺，附属设施完好，公路始终处于良好技术状态。

2.加强养护巡查，发现并及时处置各类影响公路安全通行隐患；有公路坍塌、坑槽、隆起等损毁时，应当在合适位置设置警示标志，并采取措施修复。

3.冬季除雪防滑工作，按省、市公路管理部门有关规定，做好除雪、防滑，疏阻、抢险工作。雪中、雪后及时上路，及时对重点纵坡、弯道路段铺撒防滑料，及时出动除雪机械清除积雪，做到以雪为令，边下边清，雪停即除。雪后及时上路彻底清除桥面、涵洞、陡坡、里程碑、道口等重点点段的积雪。

4.定期检查所有施工作业车辆、机械设备，保证经常处于完好状态；在作业中应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，不得随意停放；并设置明显标志，开启危险报警闪光灯。另外，施工有关材料不得在公路上任意堆放，影响公路通行安全。

5.施工现场必须配备一定数量的安全员，负责作业人员（包括临时雇请的民工）安全和治安保卫工作。参与作业人员必须穿着统一安全标志服、佩戴必要防护用具。乙方应随时检查，对违反规定人员一律不准上岗。

6.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

7.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书；参加养护施工人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，经考核合格后方准上岗。对于特殊工种的人员，经过专业培训获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

8.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够消防设施，所有施工作业人员都应熟悉消防设施的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9.乙方必须按照养护工程项目特点，组织制定安全生产事故应急救援预案；如果发生安全事故，应及时上报有关部门，经理是第一责任人，其他相关人员需承担相应责任。

四、违约责任

1.甲方未履行管理职责，未尽监管义务的，将承担管理责任。

2.乙方未履行本合同约定职责，未及时落实甲方提出安全整改意见，未按照养护生产规定进行规范养护或养护不到位等，造成安全事故的，将全部承担安全责任。

本合同一式  份，甲乙双方各执  份。

本合同有效期为     年    月    日至    年    月     日。

甲方：

授权代理人：

乙方：

法定代表人：

年     月     日

附件三

廉政合同书

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好    干线公路日常养护实施建设中的党风廉政建设，保证日常养护实施建设高效优质，发包方（甲方）    与承包方（乙方）   特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行日常养护实施的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权力。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一，二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一，三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5.本合同有效期为   年  月  日至   年  月  日。

6.本合同作为日常养护实施施工合同的附件，与公路日常养护合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式  份，甲乙双方各执  份。

甲方：

授权代理人：

乙方：

法定代表人：

年   月   日

附件四

环境保护合同书

甲方：

乙方：

为在日常养护实施过程中保护好施工段落环境，切实搞好本项目的环境保护工作，根据《中华人民共和国环境保护法》《公路安全保护条例》《吉林省公路条例》等相关法律法规和交通运输部关于养护生产具体规定，签订本合同。

一、承包内容

二、甲方职责

1.严格遵守国家有关环境保护的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关环保要求。

2．及时向乙方宣传、提供国家和地区的有关环保方面的法规、政策及规章，以利于乙方较好地执行。

3．甲方对乙方在落实环保工作中存在的问题，应本着建设和指导的态度，给予积极地帮助和协助。

4．组织对乙方施工现场进行环保检查，对不符合本环境保护合同及国家有关环境保护的法律法规的事项提出整改意见，监督乙方及时处理。

三、乙方职责

1．乙方在施工期间，对于易飞扬的细小颗粒散体材料，设立料场进行遮盖。现场施工路段应保持畅通、平坦、整洁，并定时适量洒水，防止扬尘。施工现场应做临时排水沟，做到雨天施工不积水，道路及作业场地不带泥。

2．沥青拌和站设立应符合《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）的有关要求，并安装沥青烟气净化装置，沥青混合料及进场单质材料运输应用苫布遮盖。

3．尽量选用低噪音或具有降噪设备的施工机械，无特殊情况不得安排夜间施工，若必须夜间连续施工时，尽量避免村屯路段。

4．应按甲方所提供的国家和地区的有关环保政策积极开展环保工作，保持原有路域环境，对施工造成的公路绿化树木、花草、植被破坏的乙方应及时修复。做到建筑垃圾和生活垃圾在指定地点堆放，及时外运，施工做到工完、料清、场清。污水、废水、泥浆等排放应符合国家标准。

5．乙方在施工期间，应将环保工作坚持始终。

四、违约责任

如因甲方或乙方违反本合同造成环境损坏并给另一方造成名誉或财产损失的，违约方应承担违约责任和赔偿责任。

五、本合同作为日常养护实施合同的附件，与公路日常养护实施合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

六、本合同有效期为   年  月  日至  年  月  日。

七、本合同一式  份，甲乙双方各执  份。

甲方：

授权代理人：

乙方：

法定代表人：

年     月     日

附件五

- 其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 路面养护工程师 | 1 | 助理工程师职称，公路养护实施经验3年及以上。 |
| 桥梁养护工程师 | 1 | 助理工程师职称，公路养护实施经验3年及以上。 |
| 内业负责人（兼计划人员） | 1 | 公路养护实施经验3年及以上。 |
| 财务负责人 | 1 | 从事过财务工作经验3年。 |
| 专职安全员 | 1 | 具有交通运输主管部门或住房和城乡建设主管部门颁发的有效的C类安全生产资格证书或安全培训证书； |

附件六

- 主要机械设备最低要求

| 设备名称 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | LHYH01 |
| 综合养护车 | 台 | 1 |
| 清扫车 | 台 | 1 |
| 洒水车 | 台 | 1 |
| 除雪车 | 台 | 15 |
| 自卸汽车 | 台 | 4 |
| 融雪剂撒布车 | 台 | 2 |
| 装载机 | 台 | 3 |
| 挖掘机 | 台 | 2 |
| 护栏清洗机 | 台 | 1 |
| 升降车 | 台 | 1 |
| 割草机 | 台 | 70 |
| 发电机 | 台 | 2 |
| 后勤车辆 | 台 | 2 |

注：1、为满足施工需要，投标人填列的设备应不限于以上种类和数量，具体种类、数量由投标人根据工程需要自行填列。

## 第五章　工程量清单

### 1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3本工程采用报价系数方式报价，最终结算单价=投标人报价系数×工程量清单中所列单价。工程数量按实际发生经招标人确认的工程数量。

1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。工程量清单中列出子目与第八章“工程量清单计量规则”表述不一致时，以工程量清单中列出子目进行计量与支付。

1.5 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.6 对于工程量清单中未列的其他工作，其单价由招标人和中标人根据实际情况协商确定。

### 2.投标报价的说明

2.1工程量清单中的单价为综合单价，投标人在报价时应充分考虑。在施工过程中所发生一切费用都包含在此单价中，招标人不另行支付相关费用。

### 3.计日工说明：不适用

### 4.其它说明

4.1 本次招标报价方式为报价系数，详见投标人须知前附表。本工程量清单执行招标人给定的数量和价格（本清单中未涉及的工程项目，单价由业主同承包人根据实际情况商定），投标人不得更改，否则其投标将被否决。

4.2 投标人在报价时，应充分考虑公路日常养护的特点，将全部费用包含在投标报价中。

4.3 工程量清单中开列的子目均包含该子目的所有工程内容，投标人报价时应综合考虑，未说明的工序，但在施工中必须完成的内容，不单独支付。

4.4本次招标项目的招标代理服务费由招标人通过中标单位支付，该代理费由中标单位领取中标通知书时单独交纳至招标代理机构。

| ### 5.工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1工程量清单表 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 标段： |  |  |  | 货币单位：人民币元 |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  | 第100章 总则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保养经费 | 公里 | 220.6 | 以上级主管部门下达的小修保养计划中列明的金额为准 |  |
| 102-1 | 冬季除雪防滑(机械) | 公里 | 220.6 | 以上级主管部门下达的小修保养计划中列明的金额为准 |  |
| 103-1 | 冬季除雪防滑增量 | 总额 |  | 招标人根据实际情况拨付 |  |
| 104-1 | 招标代理服务费 | 总额 |  |  | 30000元 |
|  | 第200章 路基 |  |  |  |  |
| 201-1 | 清理塌方、滑坡、泥石流、风化石 |  |  |  |  |
| -a | 普通土 | m3 |  | 11.64 |  |
| -b | 泥石流 | m3 |  | 15.47 |  |
| -c | 清理风化碎石、浮石、孤石 | m3 |  | 28.5 |  |
| 201-2 | 回填土方 | m3 |  | 46.12 |  |
| 201-3 | 换填 |  |  |  |  |
| -a | 换填砂砾 | m3 |  | 219.94 |  |
| -b | 换填碎石 | m3 |  | 186.53 |  |
| 201-4 | 清理边沟 |  |  |  |  |
| -a | 机械开挖清理 | m3 |  | 9.25 |  |
| 201-5 | 边坡维修 |  |  |  |  |
| -a | 边坡浆砌片石 | m3 |  | 485.36 |  |
| -b | 边坡干砌片石 | m3 |  | 278.12 |  |
| 201-6 | 水毁抢修 |  |  |  |  |
| -a | 堵砂袋 | m3 |  | 72.44 |  |
| -b | 抛石 | m3 |  | 179.41 |  |
| -c | 堵石笼 | m3 |  | 289.69 |  |
| 201-7 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | 新建浆砌片石挡土墙 | m3 |  | 412.41 |  |
| -b | 新建干砌片石挡土墙 | m3 |  | 289.6 |  |
| 201-9 | 水泥砂浆勾缝 |  |  |  |  |
| -a | 凹缝 | m2 |  | 11.21 |  |
| -b | 凸缝 | m2 |  | 16.94 |  |
| 201-10 | 路缘石 |  |  |  |  |
| -a | 更换路缘石 | m |  | 53.83 |  |
| -b | 扶正路缘石 | m |  | 6.13 |  |
| -c | 新建路缘石 | m |  | 50.28 |  |
| 201-11 | 墙式护栏 |  |  |  |  |
| -a | 新建墙式护栏 | m3 |  | 1892.78 |  |
| -b | 混凝土护栏刷漆 | m2 |  | 20.42 |  |
|  | 第300章 路面 |  |  |  |  |
| 301-1 | 裂缝维修 |  |  |  |  |
| -a | 人工处理沥青灌缝（缝宽0.5cm以内） | m |  | 2.58 |  |
| -b | 机械处理沥青灌缝（缝宽0.5cm以内） | m |  | 3.64 |  |
| -c | 沥青砂填缝（缝宽0.5cm~1.0cm） | m |  | 3.06 |  |
| -d | 沥青砂填缝（缝宽1.1cm~1.5cm） | m |  | 4.17 |  |
| -e | 沥青砂填缝（缝宽1.6cm~2.0cm） | m |  | 5.26 |  |
| -f | 灌缝胶灌缝 | m |  | 10.66 |  |
| -g | 贴缝 | m |  | 18.53 |  |
| 301-2 | 人工推油网裂维修 | m2 |  | 7.84 |  |
| 301-3 | 基层 |  |  |  |  |
| -a | 填隙碎石基层+1cm厚 | m2 |  | 2.38 |  |
| -b | 水泥碎石(5%)+1cm | m2 |  | 2.67 |  |
| -c | 清除基层（粒料类基层） | m3 |  | 19.54 |  |
| -d | 清除基层（稳定土基层） | m3 |  | 24.26 |  |
| 301-4 | 粘层、透层、封层 |  |  |  |  |
| -a | 粘层 |  |  |  |  |
| -1 | 石油沥青沥青层黏层 | m2 |  | 1.89 |  |
| -2 | 乳化沥青沥青层黏层 | m2 |  | 2.57 |  |
| -b | 透层 |  |  |  |  |
| -1 | 石油沥青粒料基层透层 | m2 |  | 4.93 |  |
| -2 | 乳化沥青粒料基层透层 | m2 |  | 7.7 |  |
| -3 | 石油沥青半刚性基层透层 | m2 |  | 4.16 |  |
| -4 | 乳化沥青半刚性基层透层 | m2 |  | 5.56 |  |
| -c | 封层 |  |  |  |  |
| -1 | 石油沥青层铺法下封层 | m2 |  | 6.98 |  |
| -2 | 乳化沥青层铺法下封层 | m2 |  | 7.14 |  |
| 301-5 | 面层 |  |  |  |  |
| -a | AC-13厚度1cm | m2 |  | 11.97 |  |
| -b | AC-20厚度1cm | m2 |  | 10.97 |  |
| -c | 路面铣刨1cm | m2 |  | 0.55 |  |
| -d | 人工清除沥青路面1cm | m2 |  | 1.35 |  |
| 310-6 | 坑槽 |  |  |  |  |
| -a | 日维修面积小于等于5m2（热拌沥青混合料） |  |  |  |  |
| -1 | 人工刨槽压实厚度+1cm | m2 |  | 32.6 |  |
| -2 | 机械铣刨压实厚度+1cm | m2 |  | 53.58 |  |
| -b | 日维修面积大于5m2（热拌沥青混合料） |  |  |  |  |
| -1 | 人工刨槽压实厚度+1cm | m2 |  | 24.89 |  |
| -2 | 机械铣刨压实厚度+1cm | m2 |  | 38.88 |  |
| -c | 日维修面积小于等于5m2（常、低温混合料） |  |  |  |  |
| -1 | 人工刨槽压实厚度+1cm | m2 |  | 33.96 |  |
| -d | 日维修面积大于5m2（常、低温混合料） |  |  |  |  |
| -1 | 人工刨槽压实厚度+1cm | m2 |  | 27.55 |  |
| -e | 修复车辙（深度超出3cm应结合坑槽每增加1cm计算） |  |  |  |  |
| -1 | 人工处理沥青路面车辙维修 | m2 |  | 76.92 |  |
| -2 | 机械路拌（道路养护车）处理沥青路面车辙维修 | m2 |  | 110.1 |  |
|  | 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |
| 401-1 | 锥坡维修 |  |  |  |  |
| -a | 浆砌片石维修 | m3 |  | 537.71 |  |
| -b | 干砌片石维修 | m3 |  | 350.22 |  |
| 401-2 | 水泥砂浆抹面(厚2cm) | m2 |  | 14.6 |  |
| 401-3 | 人行道板维修 | m3 |  | 1342.03 |  |
| 401-4 | 铺设涵管 |  |  |  |  |
| -a | 铺设混凝土排水管管径500mm | m |  | 282.44 |  |
| -b | 铺设混凝土排水管管径1000mm | m |  | 595.97 |  |
| 401-5 | 波形护栏更换 | t |  | 12263.22 |  |
| 401-6 | 梁柱式护栏更换 | t |  | 14195.94 |  |
|  | 第600章 安全设施及预埋管线 |  |  |  |  |
| 601-1 | 警示桩、道口标柱 |  |  |  |  |
| -a | 道口标柱新建或重建 | 根 |  | 369.03 |  |
| -b | 道口标柱（拆除） | 根 |  | 25 |  |
| -c | 预制、安装警示桩 | 根 |  | 83.55 |  |
| -d | 安装临时警示柱（塑料） | 根 |  | 15.54 |  |
| -e | 示警桩刷新 | 根 |  | 8.5 |  |
| -f | 混凝土桥栏杆刷油 | m2 |  | 14.88 |  |
| 601-2 | 轮廓标 |  |  |  |  |
| -a | 更换柱式轮廓标 | 根 |  | 83.5 |  |
| -b | 预制、安装水泥混凝土轮廓标 | 根 |  | 36.72 |  |
| -c | 附着式轮廓标 | 块 |  | 5.82 |  |
| -d | 轮廓标刷新、喷号 | 根 |  | 2.08 |  |
| -e | 轮廓标更换反光膜 | 根 |  | 5.09 |  |
| 601-3 | 百米牌、百米桩 |  |  |  |  |
| -a | 更换百米牌 | 块 |  | 8.23 |  |
| -b | 更换百米桩 | 根 |  | 41.46 |  |
| -c | 百米牌刷新 | 根 |  | 2.08 |  |
| -d | 百米桩贴号 | 根 |  | 4.72 |  |
| 601-4 | 里程碑 |  |  |  |  |
| -a | 更换里程碑 | 块 |  | 351.55 |  |
| -b | 里程牌刷新 | 块 |  | 8.37 |  |
| 601-5 | 墙式护栏刷漆 | m2 |  | 20.42 |  |
| 601-6 | 隔离墩刷漆 | m2 |  | 20.42 |  |
| 601-7 | 铁丝网维修 | m2 |  | 28.01 |  |
| 601-8 | 防眩 |  |  |  |  |
| -a | 更换防眩板 | 块 |  | 66.45 |  |
|  | 第700章 绿化及环境保护设施 |  |  |  |  |
| 701-1 | 树木刷白 |  |  |  |  |
| -a | 刷白行道树胸径10cm以内 | 株 |  | 1.53 |  |
| -b | 刷白行道树胸径25cm以内 | 株 |  | 2.84 |  |
| -c | 刷白行道树胸径40cm以内 | 株 |  | 5.49 |  |
| -d | 刷白行道树胸径40cm以上 | 株 |  | 8.05 |  |
| 701-2 | 补植树木 |  |  |  |  |
| -a | 补植银中杨(胸径12cm) | 株 |  | 280.78 |  |
| -b | 补植旱柳(胸径6～8cm) | 株 |  | 121.01 |  |
| -c | 补植云杉（高3-4m) | 株 |  | 317.66 |  |
| -d | 补植云杉（高1.6-1.8m) | 株 |  | 200.87 |  |
| -e | 补植榆叶梅（高1.2-1.5） | 株 |  | 58.16 |  |
| -f | 补植水蜡(冠幅1m) | 株 |  | 42.93 |  |
| -g | 移植乔木 | 株 |  | 42.24 |  |
| 701-3 | 歪斜路树支护 | 株 |  | 17.9 |  |
| 701-4 | 除虫 |  |  |  |  |
| -a | 胸径10cm以内喷药 | 株 |  | 0.42 |  |
| -b | 胸径10cm以内树干涂药 | 株 |  | 0.56 |  |
| -c | 胸径10cm以内树干注药驱虫 | 株 |  | 1.11 |  |
| -d | 胸径20cm以内喷药 | 株 |  | 0.82 |  |
| -e | 胸径20cm以内树干涂药 | 株 |  | 0.91 |  |
| -f | 胸径20cm以内树干注药驱虫 | 株 |  | 2.33 |  |
| -g | 胸径20cm以上喷药 | 株 |  | 1.44 |  |
| -h | 胸径20cm以上树干涂药 | 株 |  | 1.92 |  |
| -i | 胸径20cm以上树干注药驱虫 | 株 |  | 4.95 |  |
| 701-5 | 修整行道树 |  |  |  |  |
| -a | 修剪乔木胸径5cm以内 | 株 |  | 0.5 |  |
| -b | 修剪乔木胸径15cm以内 | 株 |  | 1.1 |  |
| -c | 修剪乔木胸径25cm以内 | 株 |  | 2.2 |  |
| -d | 修剪乔木胸径25cm以上 | 株 |  | 5.2 |  |
| -e | 修剪灌木 | 株 |  | 2.2 |  |
| 701-6 | 栽花 | 株 |  | 0.3 |  |

# 第 二 卷

- 第六章　图纸（无）

# 第 三 卷

执行《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）相关部分及《公路养护技术标准》《公路养护工程管理办法》（2018版）、《公路冬季养护技术规范》（2020版）、《吉林省普通国省干线公路日常养护管理暂行办法》等现行国家及行业标准和规范。

- 第八章　工程量清单计量规则

工程量清单中开列的子目均包含该子目的所有工程内容，投标人报价时应综合考虑，未说明的工序，但在施工中必须完成的内容，不单独支付。

# 第 四 卷

- 第九章   投标文件格式

（项目名称）　　标段施工招标

投 标 文 件

（商务及技术文件）

投标人：                                           （盖单位章）

年       月       日

目   录

一、投标函及投标函附录

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、拟分包项目情况表

八、资格审查情况表

九、其他材料

投标文件（商务及技术文件）投标函格式

- （一）投标函

(招标人名称）：

1.我方已仔细研究	 (项目名称）	标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额)，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.工程质量：	，安全目标：	，工期：             。

4.如我方中标，我方承诺：

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)按照招标文件要求提交履约保证金；

(4)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

(5)在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 	 (其他补充说明）。

投标人：	 (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	 (签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

注：投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同 条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际竣工日期起计算1年（仅适用于如发生的应急养护） |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 不适用 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 不适用 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | 不适用 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | 不适用 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 在合同执行期间，不因物价波动而对合同价进行调整。 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 不适用 |  |
| 8 | 材料、设备预付款比例 | 17.2.1 | 不适用 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3.（1） | 不适用 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3.（2） | 不适用 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 不适用 |  |
| 12 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 不适用 |  |
| 13 | 保修期 | 19.7 | 自实际竣工日期起计算5年（仅适用于如发生的应急养护） |  |

### 二、授权委托书或法定代表人身份证明

- （一）授权委托书

本人        （姓名）系                                 （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                   （项目名称）     标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投　标　人：                           （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

- （二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：           （法定代表人亲笔签字）   性别：        年龄：        职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                      （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子版签名代替。

### 三、联合体协议书（不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成	 （联合体名称）联合体，共同参加	 （项目名称）	标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	 （某成员单位名称）为	 （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担	专业工程，占总工程量的_    %；（成员一名称）承担     专业工程，占总工程量的        %； ......。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履 行完毕后自动失效。

7.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                                （盖单位章）

法定代表人：                                      （签字）

联合体成员名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                      （签字）

联合体成员名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                                      （签字）

……

年    月    日

### 四、投标保证金

采用保函，投标人应在此提供按招标文件要求办理的电子保函复印件。

### 五、施工组织设计

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项。

### 六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

### 七、拟分包项目情况表（不适用）

| 拟分包的工程项目 | 主要工程内容 | 预计造价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”。 |
| 拟分包工程造价合计（万元） |  |  |  |

### 八、资格审查资料

##### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： - 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10%以上的所有股东名称及相应股权比例； - 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、养护资质证书副本或电子证书、基本账户开户许可证（或基本账户开户证明材料）的复印件，投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、养护资质证书副本或电子证书、基本账户开户许可证（或基本账户开户证明材料）的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

##### （二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

说明

##### 近年财务状况表

投标人提供近三年（2021 年 1 月 1 日～投标截止时间）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（格式自拟，加盖投标人公章）。（无须提供审计报告）

##### （四）近年完成的类似项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表后应附下列第（1）项或第（2）项要求的证明材料：

（1）中标通知书（委托项目除外）和合同协议书复印件；

（2）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的相关项目网页截图复印件。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门出具的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、如投标人填报业绩不符合上述要求，或业绩无相应证明材料，或所提供的证明材料中不能查找出满足评标办法所要求的加分数据，则该业绩不予认定。

##### （五）投标人的信誉情况

| ##### 项目 | ##### 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：1、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”正文第1.4.4项规定，逐条说明其信誉情况。

2、本表后应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

3、投标人或其法定代表人、拟委派的项目经理在近三年内无行贿犯罪行为承诺函（格式自拟，须加盖投标人单位章）。

4、若投标人在吉林省公路管理局2022或其他年度普通干线公路小修保养企业信用评价公告中无评价等级，还应附投标人在2022年1月1日后是否有不良信用记录的承诺函（格式自拟，须加盖投标人单位章）。

（六）拟委派的项目经理和项目总工资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  | 学历 |  |  | 拟在本标段 工程任职 |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 类似施工经验年限 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明在岗情况 |  | □目前未在其他项目上任职，现从事工作为： 。 □目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目： ，担任职位： 。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应填写项目经理和项目总工相关情况。

2、本表后应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书复印件（如职称资格证书上无专业时，应提供毕业证书复印件），以及提供项目经理和项目总工在投标人所属社保系统打印的本单位人员缴费明细复印件（如为退休人员，须提供已退休的相关证明材料复印件和与投标人签订的聘用证明材料复印件）。

3、项目经理和项目总工如有相关任职业绩，还应附相关业绩证明材料的复印件。证明材料至少包含以下第（1）项或第（2）项要求的证明材料：

（1）任职项目的中标通知书或合同协议书。

（2）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。

未提供证明材料或提供证明材料的内容不能查找出满足评标办法加分要求的业绩，均不予认定。

4、如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料（须加盖投标人单位章）。

### 九、其他资料

### 封面

投标文件（报价文件）封面格式

投 标 文 件

（报价文件）

投标人：                                                   （盖单位章）

年          月          日

一、投标函

投标文件（报价文件）投标函格式

### 一、投标函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究                           (项目名称）       标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第_  号至第   号），在考察工程现场后，愿意以报价系数(大写）        （       )的投标报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为      )，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3.                                                    （其他补充说明）

| 投标人： | （盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： | （签字） |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 邮政编码： |  |
|  | 年 月 日 |

注：投标人仅须在投标函上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

投标文件（报价文件）正文格式如下：

### 二、工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的内容直接抄录工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1）。

工程量清单按招标人给定的数量和价格抄录，投标人不得更改（招标代理服务费及标段号，可根据拟投标标段修改），否则其投标将被否决。。

a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，凡“投标人须知前附表”对本章正文内容进行修改、完善和补充的，均以“投标人须知前附表”为准；未进行修改、完善、补充和说明的，以本章正文内容为准。

b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

本表所列人员不得互相兼职。且在本项目正式开工时须为本项目专职即应保证未在在建工程任职，否则招标人将不接受其投标或取消其中标资格。由此造成的损失和后果由投标人负责。

本规定仅适用于根据《关于发布公路工程从业企业资质名录的通知》（厅公路字〔2011〕114号）要求，招标人应通过名录对投标人资质条件进行审核的公路施工企业。

投标保证金不得超过招标标段估算价的2%，招标人应据此测算出具体金额。

招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分均不应低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为七人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。

如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则评标委员会按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标报价进行修正，第3.4.2项至第3.4.4项内容不适用。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书。

以联合体形式投标的，由联合体牵头人递交投标保证金。