

**2024年市政基础设施维修养护及运行项目城市道路安全运行、道路灾害、病害预防检测**

**招 标 文 件**

**项目编号：GMGITC-JL-240904**

**采购方式：公开招标**

**采 购 人：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）**

**采购代理机构：国义招标股份有限公司**

**目录**

[第一章 招标公告 2](#_Toc15074)

[第二章 投标人须知 6](#_Toc23715)

[第三章 评标办法 21](#_Toc20874)

[第四章 合同条款（参考格式） 30](#_Toc3222)

[第五章 服务需求 36](#_Toc5047)

[第六章 投标文件构成及格式 37](#_Toc1911)

**第一章 招标公告**

项目概况

2024年市政基础设施维修养护及运行项目城市道路安全运行、道路灾害、病害预防检测的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年9月30日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GMGITC-JL-240904

项目名称：2024年市政基础设施维修养护及运行项目城市道路安全运行、道路灾害、病害预防检测

预算金额：1657.5488万元

最高限价：1657.5488万元

采购需求：1.对长春市主干路、南部新城区域等重点道路下方雨污水管道、自来水管道及热力管道集中车道、长春市内重点公园、广场、商圈人员流动较大区域周围车道、在建地铁5、6、7号线沿线，大直径顶管区域、长春市重点道路集中汇水区域及已发生的城市地面变形及坍塌重点区域定期进行道路雷达空洞排查检测，计划检测测线长度2620公里。

2.对五城区及南部新城部分主、次、支路进行常规检测和结构强度检测，评价其道路技术状况，并进行分析制定养护对策，为大中修提供技术支持，提高养护资金使用效率，实现“精准养护”目标。常规检测计划检测测线长度1620公里，结构强度检测计划检测测线长度272公里，检测工程量详见服务需求。

检测单位根据国家及行业相关规范及设计要求进行检测，需提交正式检测报告；满足业主单位提出的检测需求。

合同履行期限：自签订合同之日起至2024年11月30日。

## 二、申请人的资格要求：

**1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。**

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。**

**3.本项目的特定资格要求：**

3.1投标人须是在中华人民共和国境内注册的,具有合法经营资格的独立法人或其他组织,具有有效的营业执照；

3.2具备建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质；

3.3投标单位拟派项目负责人须具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书或具备相关专业高级（含）以上技术职称证书；

3.4投标人应按照《关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购[2022]2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函。

3.5投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库【2016】125号文件）；（须提供承诺书及通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关信用记录的网站截图加盖公章，格式自拟）

3.6与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不能参加投标。单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；违反上述规定的，相关投标均无效；

3.7 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

3.8参加采购活动前三年内（2021年至今），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

3.9本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间：2024年9月9日至2024年9月14日

方式：网上免费获取（潜在投标人自行登录政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）网上注册（https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry）并下载招标文件，其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理）。咨询电话：95763。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1投标文件递交的截止时间（开标时间）：2024年9月30日9时00分；

4.2开标地点：长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招第三开标室。

本项目采用全流程电子化招投标，须在提交投标文件截止时间前通过政府采购云平台（网址：http://www.zcygov.cn）递交电子投标文件。

电子投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，投标人在政府采购云平台网注册入库成为正式投标人后，按政府采购云平台要求进行投标操作。通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。由于供应商自身原因在递交投标文件截止时间前无法完成办理的，后果自负。

4.3投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1采购项目需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等

6.2公示媒介:本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、长春市公共资源交易网发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：长春市市政设施维护管理中心（长春市市政设施抢险大队）

地 址：长春市经济技术开发区仙台大街1031号

联 系 人：敖一狄

联系方式：0431-84678873

2.采购代理机构信息

名称：国义招标股份有限公司

地址：吉林省长春市朝阳区富强街399号

联 系 人：简宇华、王丽萍

联系方式：0431-80531171

3.项目联系方式

联 系 人：简宇华、王丽萍 联系方式：0431-80531171

来源：国义招标股份有限公司

初审：简宇华

复审：王丽萍

终审：敖一迪

**第二章 投标人须知**

## 一、总 则

**1、资金来源：政府投资**

**2、采购人、采购代理机构、投标人**

2.1 “采购人”是指：项目采购单位，合同的需方。

2.2 “采购代理机构”是指：国义招标股份有限公司。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

**\*3、合格投标人**

符合第一章招标公告中二、申请人的资格要求的投标人。

**4、投标费用**

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**二、招标文件**

**5、招标文件**

5.1 招标文件的构成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款(参考格式)

第五章 服务需求

第六章 投标文件构成及格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

**6、招标文件的质疑、澄清和修改**

6.1任何对招标文件质疑的潜在投标人，均应在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（须加盖公章）通知采购代理机构（如投标人所参与项目须要在网上提交质疑程序，投标人须将纸质版质疑材料与网上提交质疑程序在同一工作日内进行，如出现日期不一致时，以两者中最后日期为准），投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。超过这个规定期限提出的质疑将不予受理。采购代理机构对收到的质疑将视具体情况以书面形式予以答复，同时传真给质疑供应商和其他有关供应商或由质疑供应商和其他有关供应商直接到采购代理机构领取。质疑供应商和其他有关供应商应在1日内确认已收到该答复，未回复的视为已经收到该答复。

6.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应顺延至新的投标截止时间。

6.3本项目不召开答疑会。

**三、投标文件**

**7、投标文件的编制**

投标文件应按第六章投标文件格式分别编制并使用下载的政采云投标客户端制作并上传。

7.1电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商（政采云）”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担产生的后果。

7.2供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

7.3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。文件加盖CA签章时，请勿遮挡文件中关键信息。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

7.4评审前准备

7.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

7.4.2各供应商在投标截止前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

8、投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1按第六章“投标文件格式”编制一份“开标一览表”，并完整地填写“投标函”、“投标报价一览表”和“商务条款偏离表和技术规格偏离表”。

8.1.2证明投标人符合资格要求的文件：应具备第二章“投标人须知”第3条“合格投标人”要求的投标资格，提供相关的资格证明文件以及第六章“投标文件格式”要求提供的其他资质文件。

8.1.3证明货物或服务合格性和符合招标文件规定的文件材料：

（1）“投标报价一览表”中对货物或服务来源地的说明；

（2）货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、样本、彩色图片和数据等；

（3）逐条对招标文件要求的服务需求进行应答，指出所提供的货物或服务是否对招标文件的要求做出了实质性响应，或说明与或服务需求和采购要求的正负偏差和例外。

8.1.4“投标人须知”第10条要求提交的投标保证金。

**9、投标报价**

9.1报价原则：所有投标均以人民币元为计算单位。

9.2投标人的中标总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

9.3投标人报价应为优惠条件折算后的最终价格。评标过程中不再接受优惠条件的价格折算。

**10、投标保证金**

10.1投标保证金：16万元；投标人应在投标截止时间前递交投标保证金，投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；保证金的交纳时间以到账时间为准，以现金或支票形式提交的投标保证金应当从投标单位的基本账户转出。（投标人须在投标截止时间前将投标保证金存入指定账户，并将保证金存款凭证发送到采购代理机构邮箱guoyijilin2@163.com，过期不予受理。（以保函形式递交的保证金须在保证金递交截至时间前将保函原件送至招标代理机构并将复印件加盖公章装入到投标文件中）

**(注：依据长财采购【2021】695号文件的规定，对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”等网站查询不存在行政处罚信息的、诚信记录良好的供应商，无需交纳投标保证金)**

户名：国义招标股份有限公司吉林省分公司

账号：4319 0017 3910 666

开户行名称：招商银行股份有限公司长春分行营业部

电话：0431-80531172

10.2投标保证金是为了弥补招标方因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因

投标人的违规行为而受到损害时将没收投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

10.3投标保证金是投标文件的一个组成部分，没有按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

10.4落标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

10.5中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

10.6中标投标人有下列情况之一的，采购人和采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；

（4）投标人存在严重违法行为：如提供虚假材料谋取中标，恶意串通，以及行贿或者提供其他不正当利益等；

（5）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

**11、投标有效期**

11.1投标有效期为自开标之时起90天，投标文件在这个规定期限内应保持有效。

11.2在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标方要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

**12、投标文件的式样和签署**

12.1投标文件须打印或用不褪色墨水书写，由投标人的单位负责人或其被授权人签字并加盖公章。投标文件由单位负责人签署的，须提交以书面形式出具的“单位负责人资格证明”；由被授权人签署的，须提交以书面形式出具的“单位负责人资格证明”和“单位负责人授权书”。**投标文件应加盖公章。未经有效签署、盖章的投标文件将被作为非响应性投标而被拒绝**。

12.2投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

12.3以联合体形式提交的投标文件，其提供的联合体协议书必须由各联合体成员单位签章完整，投标文件由牵头单位盖章或签署即可。

**13、投标文件的修改和撤回**

13.1投标人必须在投标文件递交截止时间和递交地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标文件提交截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云”平台。

13.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求签章、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

**14、投标**

14.1投标人应当在投标文件提交截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

14.2在投标文件提交截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3在投标文件提交截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足2家时，电子版投标文件由招标人在“政采云”平台操作退回，除此之外招标人对已提交的投标文件概不退回。

14.4招标文件未允许同一投标人提交两个或以上不同的投标文件，但存在同一投标人提交两个或以上不同的投标文件的，其响应无效。投标人在同一投标文件中对某项技术、商务要求提供有选择性的响应参数或方案等同于提交两个或以上不同的投标文件。

14.5发布中标结果后中标人按招标代理机构要求的时间及地点提交纸质投标文件**正本1份、副本6份，电子版2份**（word版本一份、包含所有投标文件签字及盖章内容的PDF版本一份），并标明“正本”、“副本”字样。

**四、开标与评标**

**15、开标程序**

15.1本项目为全流程电子化项目。招标人将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

15.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.3投标人登录政采云平台进入开标大厅签到。请投标人提前阅读《政府采购项目电子交易操作指南-供应商（政采云）》。

15.4解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。招标人在“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件开始解密通知，由投标人平台设置时间内自行进行投标文件解密。投标人须使用加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后投标人未及时进行解密的，招标人可通知投标人。通知后投标人仍未在上述规定时间内解密投标文件，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效导致招标人无法联系到投标人的，均视为无效响应。

15.5解密异常情况处理：电子交易活动的中止。招标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购人确认后，应当重新采购。采购人必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

15.6投标人对报价进行确认。

特别说明：如遇“政采云”平台相关程序调整的，按调整后的程序执行。

15.7 开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

（1）交货时间/合同履行期限符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

15.8 开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查，并详细填写下表。合格投标人不足3家的，不进行评标。

资格性审查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审查内容 | | 服务商 |
| 资格性审查 | 1.投标人须是在中华人民共和国境内注册的,具有合法经营资格的独立法人或其他组织,具有有效的营业执照（投标文件中提供营业执照副本复印件，加盖公章）； |  |
| 2.投标文件中提供下列证书复印件加盖公章：  建设行政主管部门核发的工程勘察综合甲级资质； |  |
| 3.投标文件中提供下列证书复印件加盖公章：  投标单位拟派项目负责人须具有国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书或具备相关专业高级（含）以上技术职称证书。 |  |
| 4.投标人应按照《关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》（长财采购[2022]2066号）文件要求在投标文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函。（提供加盖供应商公章的承诺书）； |  |
| 5.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（详见财库【2016】125号文件）；（须提供承诺书及通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询相关信用记录的网站截图加盖公章，格式自拟）； |  |
| 6.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不能参加投标。单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；违反上述规定的，相关投标均无效； |  |
| 7.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标（提供加盖供应商公章的承诺书，格式自拟） |  |
| 8.参加采购活动前三年内（2021年至今），在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明并加盖公章，格式自拟）； |  |
|  | 9.法定代表人参加投标的，提供《单位负责人证明书》（附单位负责人身份证复印件，并加盖公章）；委派他人参加投标的，提供《单位负责人授权委托书》（附单位负责人和授权代表身份证复印件，并加盖公章） |  |
|  | 10.本项目不接受联合体投标。 |  |
| 结论 | |  |
| 审查人签字： | | |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

**16、评标过程的保密性**

16.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

**17、评标**

17.1本项目采用资格后审方法。开标结束后，采购人通过电子交易平台对投标人的资格进行审查。资格审查是根据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

17.2资格审查标准在第三章评审方法及标准中规定，符合资格审查标准要求的投标人即为资格审查合格。

17.3信用查询要求如下（注：“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（1）信用信息查询渠道：

中国政府采购网 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”。

（2）信用信息查询截止时点：投标文件递交截止时间前一天16时。

（3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过政采云查询。

（4）信用信息的使用规则：供应商如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单则资格审查不予通过，响应被否决。

17.4供应商有下列情形之一的，资格审查不合格，作无效响应处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求或资格条件的；

（2）投标文件缺少任何一项资格证明文件或不符合第三章评审方法及标准中资格审查标准规定的评审内容的；

（3）资格审查合格的供应商不足2家的，不得进行后续评审。

17.5采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会的专家成员从吉林省政府采购监督管理部门建立的专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评标委员会负责具体评标事物，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；（本项目不委托评标委员会直接确定中标人）

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

17.6评审委员会及评审原则

17.6.1本项目评审工作由评审委员会负责，评审委员会由评审专家和采购人代表（如有）组成。评审委员会评审时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处；评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。

17.6.2评审委员会成员应当通过电子交易平台进行独立评审，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。如果在评审过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评审委员会现场协商确定，协商不一致的，由全体评审委员会成员投票表决，应当按照少数服从多数的原则作出结论并由招标人记录在评审报告中。

17.6.3招标人应当采取必要措施，保证评审在严格保密（封闭式评审）的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

17.6.4本项目评审过程实行全程网上留痕及录音、录像监控，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应按无效处理。

17.7评审方法及依据

17.7.1本项目采用第三章评审方法及标准规定的方法进行评审。

17.7.2评审委员会以招标文件、补充文件、投标文件、澄清及答复为评审依据，第三章评审方法及标准没有规定的评审方法、标准及因素，不得作为评审依据。

17.8评审程序

17.8.1符合性审查

资格审查结束后，评审委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行报价、商务、技术等方面实质性内容进行符合性审查，符合性审查标准详见第三章评审方法及标准。

17.8.2澄清、说明或补正

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求供应商在平台设置的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容直接在线编辑或上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位电子签章后提交至评审委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效响应处理。

（2）异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将以书面形式执行。评审委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

**18、政府采购进口产品的规定（不适用）**

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

**19、政府强制采购节能产品的规定（不适用）**

19.1 按照财政部、发展改革委最新发布执行的《[节能产品政府采购品目清单](http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201904/P020190404409422168443.pdf)》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供列入《[节能产品政府采购品目清单](http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201904/P020190404409422168443.pdf)》的要求产品，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号文件）》，否则无效。

19.2《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。

**五、中标与合同**

**20、****中标**

20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

20.2 采购代理机构应当自采购人确定中标人之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

20.3在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。

20.4中标人在领取中标通知书时须向代理机构出示中标服务费的缴纳凭证，如未按招标文件中的金额足额缴纳，招标代理机构不予发放中标通知书，由此所造成的损失由中标单位自行承担。

**21、授标时更改货物数量的权利**

21.1采购人在授予合同时有权在一定幅度内对《货物需求及技术规格》中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得改变单价和其他条款和条件。

21.2按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，在合同履行中，采购人需要追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

**22、签订合同**

22.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

**23、保密和披露**

23.1 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

23.2 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.3 在下列情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下。

**24、质疑和投诉**

24.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式（须加盖公章）{质疑书的具体内容详见《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）}通知采购代理机构向招标方提出质疑（如投标人所参与项目须要在网上提交质疑程序，投标人须将纸质版质疑材料与网上提交质疑程序在同一工作日内进行，如出现日期不一致时，以两者中最后日期为准）。**投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑**。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

24.2质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

**25、中标服务费**

25.1中标人在接到中标通知书后，须向采购代理机构足额缴纳中标服务费，收费标准：参考国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857，执行发改价格[2015]299号文的取费标准七折计费。

**26、其他要求**

26.1付款方式：

（1）中小企业中标（成交）的（若属于联合体投标，适用于联合体各方均为中小企业的情况）：合同签订后，预付10%合同款，验收合格并交付符合采购人要求的成果文件后支付剩余合同款；

（2）非中小企业中标（成交）的（若属于联合体投标，适用于大型企业与中小企业组成联合体的情况）：合同签订后，预付5%合同款，验收合格并交付符合采购人要求的成果文件后支付剩余合同款。

采购人付款前，中标人应提供合法等额发票，否则采购人有权不予支付。

26.2服务地点：长春市。

26.3履约保证金：

（1）中小企业中标（成交）的（若属于联合体投标，适用于联合体各方均为中小企业的情况）：中标（成交）金额的2%；

（2）非中小企业中标（成交）的（若属于联合体投标，适用于大型企业与中小企业组成联合体的情况）：中标（成交）金额的5%。

26.4履约管理与违约责任：

（1）履约管理

合同履约各方必须本着“重合同、守信誉”的原则，积极协作，严格履行合同所规定的权利义务，确保合同实际履行和全面履行。

（2）违约责任

任何一方不按本合同书履行其职责和义务，则视为违约，另一方可以提出质疑并要求对方纠正，若对方不纠正，另一方可以提出经济赔偿或中止合同，赔偿金额不少于实际损失额。

26.5验收标准及要求：按采购需求进行验收。

26.6根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。如需要采购代理机构协助完成此项工作，采购人请在签订完合同后第一时间联系该项目负责人。

26.7供应商不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询请参照财库【2016】125号文件。信用信息查询渠道及截止时点：1、查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；2、截止时点：投标文件递交截止时间前一天16时（由采购人或者采购代理机构查询）

26.8报价要求：供应商的投标总价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。

### 第三章 评标办法

评标应当遵循下列工作程序：

**1.1投标文件初审：符合性检查。**

1.1.1评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查内容 | | 投标人 |
|  |
| 符合性审查 | 投标报价未超出采购预算 |  |
| 投标文件的有效性、完整性满足招标文件要求 |  |
| 逐条对招标文件要求的商务和服务需求进行应答，详细填写“技术规格偏离表、商务条款偏离表”。 |  |
| 提交的投标价格为非可调整的价格 |  |
| 符合招标文件中合同履行期限的要求 |  |
| 对招标文件的实质性要求作出响应 |  |
| 满足第五章服务需求，**不接受负偏离** |  |
| 满足招标文件中的其他要求 |  |
| 结论 | |  |
| 主任评委：  其他评委： | | |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格。结论不合格的不进入综合评审阶段。

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

　　（一）应交未交投标保证金的；

　　（二）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

　　（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

1. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
2. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

注：经评标委员会评审合格投标商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

**1.2澄清有关问题。**对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.2.1评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

1.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**1.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。**

1.3.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**1.3.1.1综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 标 准 | 分值 |
| 一、商务评审 | | | 40 |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10  注：对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予10%的扣除（小、微企业须按照财库[2011]181号文件的规定提供加盖公章的《中小企业声明函》） | 10 |
| 2 | **项目负责人** | 1、近三年（2021年至今）项目负责人，担任过类似道路灾害、病害预防检测项目负责人，每一项业绩得3分，最高得3分。  （提供能够证明担任负责人类似业绩的相关证明材料复印件加盖投标人公章，未提供不得分。） | 3 |
| 3 | **项目团队** | 投标人的项目管理团队（不含项目负责人）检测技术人员、专职安全员等配备齐全，完全满足项目需要得9分；配备较合理、完善得6分；人员配备基本满足项目需求得3分；不满足不得分。  （投标文件中提供项目管理团队人员相关证书复印件加盖投标人公章。） | 9 |
| 4 | **设备及后勤保障** | 投标人拟投入适用于本项目的道路灾害、病害预防检测设备配备齐全，完全满足项目需要得3分，配备较合理、完善得2分；配备基本满足项目需求得1分；不满足不得分。  （以投标文件中提供的以下证明材料为评分依据：设备需提供发票或采购合同复印件加盖投标人公章。） | 3 |
| 5 | **供应商体系认证** | 投标人具有有效的质量体系认证、环境体系认证、职业健康体系认证的，每项得1分，最高得3分。  （以投标文件中提供的相关证书复印件加盖投标人公章为评分依据） | 3 |
| 6 | **相关业绩** | 近三年（2021年至今）完成过的类似类似道路灾害、病害预防检测项目业绩，每提供1项得3分，最高得12分。  （以投标文件中提供的中标公告截图及合同复印件加盖投标人公章为评分依据。） | 12 |
| 二、技术评审 | | | 60 |
| 1 | **检测方案** | 投标人基于对本项目的理解和认识做出的分析，能够做到科学合理、切合实际、理解透彻、针对性强，突出各项工作要点、难点的工作方案，得16分；  投标人基于对本项目的理解和认识做出的分析，较为科学合理，但存在瑕疵，或对部分内容理解不够透彻的，得10分；  投标人基于对本项目的理解和认识做出的分析，存在一定漏洞，没有抓住工作要点的，得5分；  其他情况不得分。 | 16 |
| 2 | **检测制度** | 投标人提供的检测管理制度及相关检测报告保存措施科学合理完善、实施性强、流程清晰，得10分；  投标人提供的检测管理制度及相关检测报告保存措施较为完善合理、实施性较强，流程较强，得5分；  投标人提供的检测管理制度及相关检测报告保存措施完整度一般，具有基本实施性的，得3分；  其他情况不得分。 | 10 |
| 3 | **售后服务** | 投标人提供的针对售后服务方案科学合理、清晰完整、针对性强、能够为项目实施提供实质性作用，为采购人大大减少管理压力，使最终的报告及成果更加完善的，得14分；  投标人提供的针对售后服务方案较为清晰、具有一定针对性、为项目实施提供一定正面作用，为采购人减少一定管理压力，提升成果质量的，得10分；  投标人提供的针对售后服务方案存在瑕疵、不能够为项目实施成果质量或为采购人管理压力的，得5分；  其他情况不得分。 | 14 |
| 投标人能为本项目后续维修加固提供设计支持的得6分。  （以投标文件中提供的建设行政主管部门颁发的市政行业（道路工程）专业丙级及以上资质证书复印件加盖投标人公章为评分依据。） | 6 |
| 4 | **应急处理及组织协调** | 对投标人编制的应急处理措施及组织协调措施进行综合评价科学合理、清晰完整、实施性强得8分；  措施较合理明确、较清晰完整、实施性较强得6分；  措施基本完整，具有基本实施性的得3分；  其他情况不得分。 | 8 |
| 5 | **优惠条件** | 根据项目实际情况，投标人针对本项目提出的实质性优惠条件，每条得2分，最高得6分。 | 6 |
| 得分合计 | | | 100 |

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

　　F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

　　A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。**1.3.1.2评标委员会在评审时，价格分加分**：

1）、对于列入财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购清单》的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

2）、对于列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予10%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

3）、对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予10%的价格扣除，并按扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

4）、提供产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

**注：如符合以上情况的产品均需在投标文件中提供国家颁布相关资质证明。**

5）、根据财库〔2020〕46号、财库[2022]19号文件规定，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对该联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供《中小微企业声明函》（接受大中型企业与小微企业组成联合体，组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策）

（6）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》；

（7）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

**本项目标的所属行业为其他未列明行业。**

中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### 第四章 合同条款（参考格式）

甲方：

乙方：

甲方委托乙方，对 工程的 项目进行检测。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《吉林省建设工程质量检测管理实施细则》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程检测事项协商一致，签订本合同。

**工程概况**

工 程 名 称：

工 程 地 址：

工 程 性 质：□ 房建 □ 市政 □ 其他

建 设 单 位：

设 计 单 位：

监 理 单 位：

施 工 单 位：

工程报建编号：

工程所属地区：

质 监 站：

第一条 检测项目及费用

（一）该工程所用原材料见证检测按附件一所列项目进行，检测数量按相关国家规范和标准规定的检验批次执行，检测费合计为　　　　　元人民币。

（二）该工程专项检测（地基基础检测、主体检测、钢结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测等）按附件二所列项目进行，检测数量按相关国家规范和标准规定的检验批次执行，检测费合计为　　　　　　　　元人民币。

第二条 检测费用的核算与支付

（一）双方同意按照下列第 种计算方式核算检测费用。

1．本合同各检测项目单价见附件一，根据检测委托单按实际检测数量计算总检测费用。（收费标准参照《吉林省工程质量检测收费标准的通知》（吉省价经字[2004]10号）执行）

2．本合同各检测项目单价见附件一，总检测费用为 元。

3. 对未有收费标准的检测项目，检测费用按双方约定执行。

（二）双方同意按照下列第 种支付方式支付检测费用。

1．自本合同签订之日起 日内，甲方支付全部检测费用。

2．自乙方提交检测报告之日起 日内，甲方支付该检测项目的检测费用。

3．自本合同签订之日起，甲方按乙方实际完成的检测数量支付检测费用。

（三）甲方对个别检测项目费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。

第三条 检测报告的交付

（一）乙方交付检测报告时间的约定见附件一。乙方交付检测报告一式 份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

（二）双方约定按照下列第 种方式交付检测报告。

1．甲方上门提取检测报告。

2．乙方送检测报告给甲方。

第四条 检测样品的运输

双方约定按以下第 种方式运输检测样品。乙方按有关规定对检测后的样品进行留样。

1．甲方负责将检测样品送至乙方检测场所，并承担相应运输费用。

2．乙方到工程现场收取检测样品，并承担相应运输费用。

3．乙方到工程现场收取检测样品和工程检测，甲方承担相应抽样运输费用以及工程检测有关的附属工作。

第五条 甲方的权利义务

（一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

（二）双方签订本合同后，由甲方在开展检测活动之前，将本合同报送当地工程质量监督站进行登记。当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

（三）甲方应于检测活动开始前 日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。如资料不全，乙方应自收到资料之日起 日内向甲方出具补充资料的书面要求，超过 日乙方未提出异议的视为甲方提供资料完整且合格。

（四）委托检测前，甲方应将见证单位和见证人员的联系方式以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的，甲方应及时书面告知乙方。

（五）在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用本省统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

（六）检测项目属于工程类检测的，甲方应在具备检测的条件下提前 日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测见证表上签字确认。

（七）甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

（八）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。

第六条 乙方的权利义务

（一）乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书、检测机构评估认可证书及其附表的复印件。

（二）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

（三）检测项目属于工程类检测的，乙方应事先编制检测方案报送甲方。

（四）现场具备检测的条件下乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。

（五）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

（六）检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 日内通知甲方并报送当地工程质量监督站。

（七）在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前，乙方应向甲方提供《建设工程检测报告确认证明》，对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。

第七条 对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用;复检的结论必须有现场验证。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

第八条 违约责任

（一）乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的0.01%向甲方支付违约金。如乙方逾期达 日，甲方可以选择终止合同，同时乙方应向甲方支付违约金 元，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿。

（二）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

（五）其他违约责任：

第九条 其他约定事项

1、如个别参数乙方不具备检测能力，双方约定，按下列第（2）种方式办理。

（1）甲方负责将乙方资质范围以外检测项目委托具备检测能力的第三方检测机构检测，检测费用由甲方直接支付。

（2）乙方可自行将资质范围以外检测项目分包给具有资质能力的第三方检测机构，甲方应按照项目实际分包价格向乙方支付分包检测费用，并由乙方从总检测费用中支付。

2、乙方应保证结果客观、真实、准确，并有义务为甲方提供技术咨询服务。试验检测期限与建设工程施工工期对应，即甲方签署的开工报告之日起至工程实体移交完成止（如施工工程延期，则试验检测期限顺延）。

3、设备使用、安装、运输费用及劳务费、管理费等本工程检测所需的全部费用，均包含在检测费用中，不予以另行支付。

4、责任追究条款，乙方应对出具的检测报告和结果负责，因检测结果或结论不准确，而造成的工程质量问题或事故的，乙方要承担相应的经济和法律责任。

5、保密条款，乙方应对来样（产品上有厂家或产地标识的）的检测结果保密，不能对受检单位透露检测信息，不能作为本单位科研资料的内容或公开议论的对象；乙方在工程实体检测中，为避免施工单位对检测工作可能存在的干扰，检测人应对自己的身份保密，同样对现场形成的原始记录或检测结论保密。

6、回避条款，乙方与受检单位如果存在隶属或股权的关系，乙方应主动提出回避；乙方检测人员与被检单位如果存在不便于开展检测工作的理由，当事人应主动提出回避。

7、应急条款，乙方应根据受检样品属性或工程实际情况，应急的安排检测计划和工程类检测，保证检测结果及时准确，避免对正常工程进度的影响。

8、本合同未约定的，甲乙双方协商解决，签订补充协议。

第十条 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，协商不成双方同意向长春仲裁委员会申请仲裁解决。

第十二条 附则

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或者盖章并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。本合同一式 份，双方各执 份。

第十三条 通知与送达

合同各方为履行本合同而相互发出的函件、通知等文件，除可即时由对方授权代表或联系人签收外，均应以EMS（其他快递）或电子邮件方式向各方于本条款确定的收件地址发出。以EMS（其他快递）方式发出的，自文件寄出之日起3日期满即视为送达，各方确认本条款约定的地址可作为司法送达地址（即作为仲裁或法院法律文书送达地址）；以电子邮件方式发出的，以发送方“邮件系统发送成功载明的时间”为送达时间。

任何一方变更地址、收件人、联系电话或电子邮箱的，应当及时向本合同其他方通知变更事项，未及时通知的，其他方按原信息送达的通知视为有效送达。

通讯信息如下：

甲方的收件地址为： ，联系人： ，联系电话： ，电子邮箱： 。

乙方的收件地址为： ，联系人： ，联系电话： ，电子邮箱： 。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：

单位电话： 单位电话：

传 真： 传 真：

联 系 人： 联 系 人：

联系人手机： 联系人手机：

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

1. **服务需求**

**一、项目概况与总体要求**

2024年市政基础设施维修养护及运行项目城市道路安全运行、道路灾害、病害预防检测

1. **采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 要求/备注 |
| 1 | 2024年市政基础设施维修养护及运行项目城市道路安全运行、道路灾害、病害预防检测 | 2620 | km | 对长春市主干路、南部新城区域等重点道路下方雨污水管道、自来水管道及热力管道集中车道、长春市内重点公园、广场、商圈人员流动较大区域周围车道、在建地铁5、6、7号线沿线，大直径顶管区域、长春市重点道路集中汇水区域及已发生的城市地面变形及坍塌重点区域定期进行道路雷达空洞排查检测，计划检测测线长度2620公里。 |
| 1620 | km | 对五城区及南部新城部分主、次、支路进行常规检测，评价其道路技术状况，并进行分析制定养护对策，为大中修提供技术支持，提高养护资金使用效率，实现“精准养护”目标。常规检测计划检测测线长度1620公里。 |
| 272 | km | 对五城区及南部新城部分主、次、支路进行结构强度检测，评价其道路技术状况，并进行分析制定养护对策，为大中修提供技术支持，提高养护资金使用效率，实现“精准养护”目标。结构强度检测计划检测测线长度272公里。 |

## 三、采购标的需执行的强制标准、规范

**1、2024年市政基础设施维修养护及运行项目城市道路安全运行、道路灾害、病害预防检测**

《城市道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61—2014）

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）

《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》（JGJ/T 437-2018）

《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T73-2019）

《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）

及相关规范技术标准

1. **技术服务要求**

**（一）服务内容及要求：**

1.对长春市主干路、南部新城区域等重点道路下方雨污水管道、自来水管道及热力管道集中车道、长春市内重点公园、广场、商圈人员流动较大区域周围车道、在建地铁5、6、7号线沿线，大直径顶管区域、长春市重点道路集中汇水区域及已发生的城市地面变形及坍塌重点区域定期进行道路雷达空洞排查检测，计划检测测线长度2620公里。

2.对五城区及南部新城部分主、次、支路进行常规检测和结构强度检测，评价其道路技术状况，并进行分析制定养护对策，为大中修提供技术支持，提高养护资金使用效率，实现“精准养护”目标。常规检测计划检测测线长度1620公里，结构强度检测计划检测测线长度272公里。

**（二）、成果要求**

1.检测单位根据国际及行业相关规范及设计要求进行检测；

2.当检测情况出现异常时，及时通知相关部门；

3.检测单位需设立组织机构，制定质量保证体系、检测技术方案的保证措施、服务承诺等；

4.需提交正式检测报告4份（如有需要另行追加），电子存档光盘1份；

5.需按期、保质、保量、保精度完成；

6.满足业主单位提出的检测需求。

**（三）、人员要求**

1.为保证本项目技术路线的专业性、系统流程的科学性，项目实施团队需满足以下要求：至少拟派1名项目负责人，应具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格证书或具备相关专业高级（含）以上技术职称证书；

**（四）、安全、质量与其他要求**

1、检测单位做好检测的实施方案，并应确保在检测过程中不会对设施造成破坏。

2、检测单位通过各项检查工作确定的数据，对道路的技术状况进行综合评定，确定设施现状，提出养护措施及改造方案。

3、检测单位应严格按规定的要求，合理布设检测作业区，设置标志和安全防护设施，保证车辆、人员和过往车辆的安全，做好现场的安全文明管理工作，确保检测安全，无安全事故发生，否则一切责任由检测单位承担；必要时还应协助做好交通疏导工作。

4、道路检测的情况记录、评分及对养护维修管理措施的建议，应及时整理、归档，按照业主要求出具检测报告（分单册报告、汇总报告），同时配合相关部门完善管理信息平台。

5、在合同执行期间，甲方如有临时检测需求，检测单位应无偿配合；同时检测单位有责任与甲方及其他有关部门保持联系和合作，此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

#### 附录1：2024年道路灾害，病害预防检测明细表

1、管线密集重点道路

| 序号 | 道路名称 | 起止点名称 | 道路长度（km） | 检测车道 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北人民大街 | 铁北二路-北环城路 | 4.172 | 东1，西1 | 8.344 |
| 2 | 人民大街 | 站前广场-南出口 | 11.868 | 东1，西1 | 23.736 |
| 3 | 自由大路 | 东环城路—新民广场 | 6.842 | 北1，南1 | 13.684 |
| 4 | 西安大路 | 人民广场--西环城路 | 6.684 | 北1，南1 | 13.368 |
| 5 | 解放大路 | 亚泰大街-西解放立交桥 | 5.051 | 北1，南1 | 10.102 |
| 6 | 亚泰大街 | 南高速口-长松高速公路入口 | 21.979 | 东1，西1 | 43.958 |
| 7 | 吉林大路 | 亚泰大街-高速口 | 8.109 | 北1，南1 | 16.218 |
| 8 | 东吉林大路 | 富阳街-英凯大街东侧桥头 | 3.466 | 北2，南2 | 6.932 |
| 9 | 南湖大路 | 赛德桥—开运街 | 9.241 | 北1，南1 | 18.482 |
| 10 | 工农大路 | 人民大街-西解放立交桥 | 4.177 | 北1，南1 | 8.354 |
| 11 | 同志街 | 西安大路-工农大路 | 3.52 | 东2，西2 | 7.04 |
| 12 | 建设街 | 白菊路-工农大路 | 3.041 | 东2，西2 | 6.082 |
| 13 | 景阳大路 | 西解放立交桥-站前街 | 7.042 | 北1，南1 | 14.084 |
| 14 | 和平大街 | 南阳路--西安大路 | 2.946 | 东1，西1 | 5.892 |
| 15 | 春城大街 | 开运街-西安大路 | 4.85 | 东1，西1 | 9.7 |
| 16 | 红旗街 | 万宝街-抚松路 | 2.956 | 北1，南1 | 5.912 |
| 17 | 皓月大路 | 安达街-长春绕城高速 | 12.052 | 北2，南2 | 24.104 |
| 18 | 基隆路 | 西安广场-北环城 | 4.688 | 东1，西1 | 9.376 |
| 19 | 南环城路 | 黑嘴子桥-南湖中街 | 3.797 | 北1，南1 | 7.594 |
| 20 | 延安大路 | 新民广场-南湖广场 | 1.899 | 北1，南1 | 3.798 |
| 21 | 开运街 | 西解放立交桥-飞跃路 | 5.963 | 东2，西2 | 11.926 |
| 22 | 东民主大街 | 康平街--解放大路 | 1.254 | 东2，西2 | 2.508 |
| 23 | 西民主大街 | 康平街--解放大路 | 1.541 | 东2，西2 | 3.082 |
| 24 | 北安路 | 大经路--辽宁路 | 2.526 | 北2，南2 | 5.052 |
| 25 | 新民大街 | 新民广场-解放大路 | 1.481 | 东1，西1 | 2.962 |
| 26 | 长春大街 | 东大桥广场--人民广场 | 2.578 | 北1，南1 | 5.156 |
| 27 | 民康路 | 解放大路-人民广场 | 1.573 | 北1，南1 | 3.146 |
| 28 | 安达街 | 西解放立交桥-西安大路 | 2.163 | 东1，西1 | 4.326 |
| 29 | 繁荣路 | 繁荣桥-电台街 | 6.87 | 北1，南1 | 13.74 |
| 30 | 辽宁路 | 西安大路-站前广场 | 2.581 | 北1，南1 | 5.162 |
| 31 | 长新街 | 远达大街-凯旋路 | 4.675 | 北1，南1 | 9.35 |
| 32 | 硅谷大街 | 硅谷互通立交桥西侧-杨柳河 | 10.296 | 北1，南1 | 20.592 |
| 33 | 青年路 | 302国道市政界--西安大路 | 8.923 | 东1，西1 | 17.846 |
| 34 | 普阳街 | 西安大路-东风大街（下桥口） | 4.609 | 东1，西1 | 9.218 |
| 35 | 台北大街 | 长吉北线--基隆街 | 10.616 | 北1，南1 | 21.232 |
| 36 | 远达大街 | 惠工路--望龙桥 | 5.149 | 东1，西1 | 10.298 |
| 37 | 东盛大街 | 四通路-卫星路 | 7.114 | 东1，西1 | 14.228 |
| 38 | 生态大街 | 卫星路-生态广场（含广场） | 1.481 | 北2，南2 | 2.962 |
| 39 | 新发路 | 大经路--康平广场 | 1.302 | 北1，南1 | 2.604 |
| 40 | 宽平大路 | 南湖广场--开运街 | 1.62 | 北1，南1 | 3.24 |
| 41 | 卫星路 | 飞跃东路--会展大街 | 9.819 | 北1，南1 | 19.638 |
| 42 | 前进大街 | 南湖广场-和美路 | 8.322 | 东1，西1 | 16.644 |
| 43 | 洋浦大街 | 安龙泉立交桥南-南湖大路 | 8.177 | 东1，西1 | 16.354 |
| 44 | 南四环路 | 世纪广场-长沈路 | 18.19 | 北1，南1 | 36.38 |
| 45 | 西四环路 | 长沈路-长白路 | 14.654 | 东1，西1 | 29.308 |
| 46 | 北四环路 | 长白路-102国道 | 18.517 | 北1，南1 | 37.034 |
| 47 | 京哈路 | 安龙泉立交桥-龙湖大路 | 4.3 | 东1，西1 | 8.6 |
| 48 | 凯旋路 | 杭州路-北四环路 | 7.711 | 东1，西1 | 15.422 |
| 49 | 东环城路 | 自由大路-四化桥 | 9.065 | 东1，西1 | 18.13 |
| 50 | 西环城路 | 基隆街-自立西街 | 9.182 | 东1，西1 | 18.364 |
| 51 | 北环城路 | 四化桥-基隆街 | 7.245 | 北2，南2 | 14.49 |
| 52 | 机场路 | 常德路-南沙大街 | 5.835 | 东2，西2 | 11.67 |
| 53 | 常德路 | 锦州街-城建世纪佳园西端桥下 | 1.663 | 北2，南2 | 3.326 |
| 54 | 世纪大街 | 吉林大路-自由大路 | 1.919 | 北2，南2 | 3.838 |
| 南湖大路-世纪广场 | 1.414 | 北2，南2 | 2.828 |
| 总计 | | | 677.42 | | |

1. 长春市区重点广场

| 序号 | 名称 | 单圈长度(km) | 车道数 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东大广场 | 0.283 | 5 | 1.415 |
| 2 | 东方广场 | 0.950 | 5 | 4.750 |
| 3 | 景阳广场 | 0.436 | 5 | 2.180 |
| 4 | 康平广场 | 0.219 | 5 | 1.095 |
| 5 | 南广场 | 0.233 | 5 | 1.165 |
| 6 | 普阳广场 | 0.584 | 6 | 3.504 |
| 7 | 人民广场 | 0.747 | 7 | 5.229 |
| 8 | 卫星广场 | 0.480 | 5 | 2.400 |
| 9 | 西安广场 | 0.467 | 5 | 2.335 |
| 10 | 西广场 | 0.210 | 5 | 1.050 |
| 11 | 新民广场 | 0.584 | 4 | 2.336 |
| 12 | 站前广场 | 0.600 | 5 | 3.000 |
| 13 | 生态广场 | 0.678 | 6 | 4.068 |
| 14 | 世纪广场 | 0.800 | 7 | 5.600 |
| 15 | 正阳广场 | 0.285 | 5 | 1.425 |
| 16 | 南湖广场 | 0.684 | 7 | 4.788 |
| 17 | 塞得广场 | 0.628 | 5 | 3.140 |
| 总计 | | | | 49.480 |

1. 长春市重点商圈

| 序号 | 商圈名称 | 道路名称 | 起点—止点 | 道路长度（km） | 检测车道 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞跃路商圈 | 开运街 | 飞跃路-飞跃中路 | 0.95 | 8 | 7.6 |
| 飞跃中路 | 开运街-汇集一街 | 0.735 | 4 | 2.94 |
| 汇集一街 | 飞跃中路-飞跃路 | 0.642 | 4 | 2.568 |
| 飞跃路 | 汇集一街-开运街 | 0.82 | 6 | 4.92 |
| 2 | 红旗街商圈 | 红旗街 | 建工南路-工农大路 | 0.93 | 4 | 3.72 |
| 建工南路 | 红旗街-建华街 | 0.145 | 2 | 0.29 |
| 建华街 | 建工南路-红旗街西三胡同 | 0.23 | 2 | 0.46 |
| 红旗街西三胡同 | 建华街-红旗街 | 0.146 | 2 | 0.292 |
| 虎林街 | 工农大路-同德路 | 0.471 | 1 | 0.471 |
| 同德路 | 虎林街-红旗街 | 0.273 | 2 | 0.546 |
| 隆礼路 | 工农大路-和光胡同 | 0.188 | 2 | 0.376 |
| 和光胡同 | 隆礼路-红旗街 | 0.58 | 1 | 0.58 |
| 德昌路 | 红旗街-红旗街西一胡同 | 0.129 | 2 | 0.258 |
| 红旗街西一胡同 | 德昌路-工农大路 | 0.192 | 1 | 0.192 |
| 工农大路 | 新亚路-新民广场 | 1.1 | 9 | 9.9 |
| 富锦路 | 红旗街-新亚路 | 0.157 | 2 | 0.314 |
| 新亚路 | 富锦路-工农大路 | 0.12 | 1 | 0.12 |
| 延安大街 | 新民广场-同德路 | 0.29 | 2 | 0.58 |
| 同德路 | 延安大街-延安大路西二胡同 | 0.462 | 2 | 0.924 |
| 延安大路西二胡同 | 同德路-工农大路 | 0.469 | 2 | 0.938 |
| 3 | 同志街商圈 | 西康胡同 | 同志街-自由北胡同 | 0.093 | 1 | 0.093 |
| 自由北胡同 | 西康胡同-自由大路 | 0.097 | 1 | 0.097 |
| 自由大路 | 自由北胡同-同志街 | 0.093 | 6 | 0.558 |
| 同志街 | 自由大路-西康胡同 | 0.098 | 2 | 0.196 |
| 4 | 卫星广场商圈 | 卫星路 | 人民大街西街-卫星广场 | 0.159 | 6 | 0.954 |
| 人民大街 | 卫星广场-幸福一路 | 0.302 | 8 | 2.416 |
| 幸福一路 | 人民大街-人民大街西街 | 0.172 | 4 | 0.688 |
| 人民大街西街 | 幸福一路-卫星路 | 0.381 | 2 | 0.762 |
| 5 | 重庆路商圈 | 西安大路 | 重庆胡同-重庆路 | 0.108 | 7 | 0.756 |
| 重庆路 | 西安大路-大经路 | 1.45 | 2 | 2.9 |
| 崇智路 | 重庆路-重庆胡同 | 0.115 | 2 | 0.23 |
| 重庆胡同 | 崇智路-西安大路 | 0.207 | 1 | 0.207 |
| 文化街 | 重庆路-红光胡同 | 0.096 | 1 | 0.096 |
| 红光胡同 | 文化街-建和胡同 | 0.24 | 2 | 0.48 |
| 建和胡同 | 红光胡同-崇智胡同 | 0.177 | 2 | 0.354 |
| 崇智胡同 | 建和胡同-重庆路 | 0.093 | 1 | 0.093 |
| 光明路 | 人民大街-文化东胡同 | 0.1 | 3 | 0.3 |
| 文化东胡同 | 光明路-重庆路 | 0.183 | 1 | 0.183 |
| 人民大街 | 红光胡同-光明路 | 0.288 | 7 | 2.016 |
| 文化东胡同 | 重庆路-红光胡同 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 红光胡同 | 文化东胡同-人民大街 | 0.103 | 1 | 0.103 |
| 清明街 | 重庆路-重庆胡同 | 0.098 | 2 | 0.196 |
| 重庆胡同 | 清明街-清明街西二胡同 | 0.156 | 1 | 0.156 |
| 清明街西二胡同 | 重庆胡同-重庆路 | 0.089 | 1 | 0.089 |
| 大经路 | 重庆路-交通胡同 | 0.135 | 3 | 0.405 |
| 交通胡同 | 大经路-健康胡同 | 0.132 | 1 | 0.132 |
| 健康胡同 | 交通胡同-重庆路 | 0.198 | 2 | 0.396 |
| 6 | 亚泰大街商圈 | 东五马路 | 亚泰大街-长通路 | 0.187 | 4 | 0.748 |
| 长通路 | 东五马路-东四马路 | 0.339 | 4 | 1.356 |
| 东四马路 | 长通路-亚泰大街 | 0.42 | 3 | 1.26 |
| 亚泰大街 | 东四马路-东五马路 | 0.253 | 6 | 1.518 |
| 7 | 新发路商圈 | 新发北胡同 | 清明街-新发路 | 0.135 | 1 | 0.135 |
| 新发路 | 新发北胡同-清明街 | 0.164 | 6 | 0.984 |
| 清明街 | 新发路-新发北胡同 | 0.104 | 2 | 0.208 |
| 8 | 西四道街商圈 | 大马路 | 北田家大院胡同-西四道街 | 0.214 | 4 | 0.856 |
| 西四道街 | 大马路-西田家大院胡同 | 0.25 | 2 | 0.5 |
| 9 | 长春站商圈 | 辽宁路 | 西一条街-站前广场西街 | 0.137 | 3 | 0.411 |
| 站前广场西街 | 辽宁路-丹东路 | 0.13 | 3 | 0.39 |
| 丹东路 | 站前广场西街-西一条街 | 0.133 | 1 | 0.133 |
| 西一条街 | 丹东路-辽宁路 | 0.132 | 2 | 0.264 |
| 万北路 | 万中街-北人民大街 | 0.395 | 2 | 0.79 |
| 北人民大街 | 万北路-铁北二路 | 0.27 | 6 | 1.62 |
| 铁北二路 | 北人民大街-万中街 | 0.384 | 8 | 3.072 |
| 万中街 | 铁北二路-万北路 | 0.239 | 2 | 0.478 |
| 10 | 嫩江路商圈 | 嫩江路 | 白菊路-人民大街 | 0.691 | 2 | 1.382 |
| 白菊路 | 团结路-嫩江路 | 0.276 | 4 | 1.104 |
| 11 | 青年路商圈 | 扶余路 | 基隆北街-青年路 | 0.85 | 2 | 1.7 |
| 青年路 | 扶余路-新月路 | 0.418 | 8 | 3.344 |
| 新月路 | 青年路-基隆北街 | 0.854 | 4 | 3.416 |
| 基隆北街 | 新月路-扶余路 | 0.416 | 4 | 1.664 |
| 12 | 北人民大街商圈 | 万兴路 | 北人民大街-九台北路 | 0.348 | 2 | 0.696 |
| 九台北路 | 万兴路-繁盛路 | 0.285 | 4 | 1.14 |
| 繁盛路 | 九台北路-北人民大街 | 0.358 | 2 | 0.716 |
| 九台北路 | 北环城路-繁盛路 | 0.308 | 4 | 1.232 |
| 万兴路 | 九台北路-北人民大街 | 0.348 | 2 | 0.696 |
| 北人民大街 | 北环城路-繁盛路 | 0.544 | 7 | 3.808 |
| 13 | 春城大街商圈 | 锦西路 | 和乐街-春城大街 | 0.117 | 2 | 0.234 |
| 春城大街 | 锦西路-静安路 | 0.202 | 4 | 0.808 |
| 静安路 | 春城大街-和乐街 | 0.115 | 2 | 0.23 |
| 和乐街 | 静安路-锦西路 | 0.2 | 2 | 0.4 |
| 14 | 学府街商圈 | 学苑街 | 博才路-学府街 | 0.106 | 2 | 0.212 |
| 学府街 | 学苑街-博文路 | 0.148 | 2 | 0.296 |
| 博文路 | 学府街-博识路 | 0.5 | 2 | 1 |
| 15 | Touch12街 | 临河街 | 彩云街—世华东胡同 | 0.175 | 6 | 1.05 |
| 世华东胡同 | 临河街—彩织街 | 0.44 | 2 | 0.88 |
| 16 | 吉盛坊安乐路 | 安乐路 | 和顺八条—东盛大街辅路 | 0.05 | 2 | 0.1 |
| 和顺八条 | 安乐路—双阳路 | 0.131 | 1 | 0.131 |
| 双阳路 | 和顺八条—东盛大街辅路 | 0.04 | 2 | 0.08 |
| 东盛大街辅路 | 安乐路—双阳路 | 0.142 | 2 | 0.284 |
| 17 | 长托1958 | 荣光路 | 福安街—民丰大街 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| 东新路 | 福安街—万科蓝山F区 | 0.225 | 6 | 1.35 |
| 总计 | | | | | | 96.421 |

1. 长春市重点公园

| 序号 | 公园名称 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 道路长度（km） | 检测车道 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胜利公园 | 北京大街 | 人民大街 | 嫩江路 | 0.145 | 2 | 0.29 |
| 嫩江路 | 北京大街 | 白菊路 | 0.555 | 2 | 1.11 |
| 白菊路 | 嫩江路 | 团结路 | 0.262 | 4 | 1.048 |
| 团结路 | 白菊路 | 人民大街 | 0.97 | 2 | 1.94 |
| 人民大街 | 团结路 | 北京大街 | 0.262 | 7 | 1.834 |
| 2 | 长春公园 | 正阳街 | 西安广场 | 皓月大路 | 1.523 | 4 | 6.092 |
| 皓月大路 | 正阳街 | 升阳街 | 0.695 | 2 | 1.39 |
| 升阳街 | 皓月大路 | 西安大路 | 1.482 | 2 | 2.964 |
| 西安大路 | 升阳街 | 西安广场 | 0.387 | 7 | 2.709 |
| 3 | 天嘉公园 | 西安大路 | 青浦路 | 青溪路 | 0.158 | 7 | 1.106 |
| 青溪路 | 西安大路 | 新竹路 | 0.852 | 2 | 1.704 |
| 新竹路 | 青溪路 | 青浦路 | 0.36 | 4 | 1.44 |
| 青浦路 | 新竹路 | 西安大路 | 0.772 | 4 | 3.088 |
| 4 | 宽城区政府 中心公园 | 庆丰路 | 九台北路 | 北人民大街 | 0.358 | 4 | 1.432 |
| 北人民大街 | 庆丰路 | 宽府路 | 0.593 | 6 | 3.558 |
| 宽府路 | 北人民大街 | 九台北路 | 0.336 | 2 | 0.672 |
| 九台北路 | 宽府路 | 庆丰路 | 0.597 | 4 | 2.388 |
| 5 | 南湖公园 | 延安大街 | 新民广场 | 南湖广场 | 1.921 | 2 | 3.842 |
| 南湖大路 | 南湖广场 | 南湖新村东街 | 1.066 | 4 | 4.264 |
| 南湖新村东街 | 南湖大路 | 繁荣路 | 1.231 | 2 | 2.462 |
| 繁荣路 | 南湖新村东街 | 湖滨街 | 0.96 | 2 | 1.92 |
| 湖滨街 | 繁荣路 | 昂昂溪路 | 1.313 | 2 | 2.626 |
| 昂昂溪路 | 湖滨街 | 工农大路 | 0.612 | 3 | 1.836 |
| 工农大路 | 昂昂溪路 | 新民广场 | 1.455 | 2 | 2.91 |
| 6 | 动植物公园 | 岳阳街 | 自由大路 | 平泉路 | 0.816 | 3 | 2.448 |
| 平泉路 | 岳阳街 | 吉顺街 | 1.21 | 2 | 2.42 |
| 吉顺街 | 平泉路 | 自由大路 | 1.165 | 4 | 4.66 |
| 自由大路 | 吉顺街 | 岳阳街 | 0.962 | 8 | 7.696 |
| 7 | 儿童公园 | 人民大街 | 解放大路 | 咸阳路 | 0.652 | 7 | 4.564 |
| 咸阳路 | 人民大街 | 民康路 | 0.44 | 3 | 1.32 |
| 民康路 | 咸阳路 | 树勋街 | 0.24 | 6 | 1.44 |
| 树勋街 | 民康路 | 解放大路 | 0.564 | 2 | 1.128 |
| 8 | 劳动公园 | 临河五条 | 岭东路 | 临河三条 | 0.143 | 2 | 0.286 |
| 临河三条 | 临河五条 | 双阳路 | 0.421 | 1 | 0.421 |
| 双阳路 | 临河三条 | 和顺三条 | 0.345 | 2 | 0.69 |
| 和顺三条 | 双阳路 | 岭东路 | 0.52 | 2 | 1.04 |
| 岭东路 | 和顺三条 | 临河五条 | 0.336 | 4 | 1.344 |
| 9 | 友谊公园 | 华新街 | 谊民路 | 政兴路 | 0.675 | 4 | 2.7 |
| 政兴路 | 华新街 | 人民大街 | 0.57 | 2 | 1.14 |
| 人民大街 | 政兴路 | 谊民路 | 0.644 | 6 | 3.864 |
| 谊民路 | 人民大街 | 华新街 | 0.756 | 4 | 3.024 |
| 10 | 百花园 | 芳草街 | 林语路 | 蔚山路 | 0.741 | 4 | 2.964 |
| 蔚山路 | 芳草街 | 前进大街 | 1.388 | 6 | 8.328 |
| 前进大街 | 蔚山路 | 林语路 | 1.293 | 8 | 10.344 |
| 林语路 | 前进大街 | 芳草街 | 1.595 | 2 | 3.19 |
| 11 | 三佳湖公园 | 博识路 | 博文路 | 硅谷大街 | 0.685 | 2 | 1.37 |
| 硅谷大街 | 博识路 | 飞跃路 | 0.262 | 10 | 2.62 |
| 飞跃路 | 硅谷大街 | 蔚山路 | 1.573 | 6 | 9.438 |
| 蔚山路 | 飞跃路 | 学海街 | 1.03 | 6 | 6.18 |
| 学海街 | 蔚山路 | 博文路 | 0.721 | 2 | 1.442 |
| 12 | 德苑 | 万宝街 | 虎林街 | 解放大路 | 0.818 | 2 | 1.636 |
| 解放大路 | 万宝街 | 新民大街 | 0.49 | 6 | 2.94 |
| 新民大街 | 解放大路 | 清华路 | 0.725 | 4 | 2.9 |
| 清华路 | 新民大街 | 虎林街 | 0.254 | 2 | 0.508 |
| 13 | 长春世界雕塑园 | 人民大街 | 南环城路 | 明珠路 | 0.725 | 8 | 5.8 |
| 明珠路 | 人民大街 | 亚泰大街 | 1.285 | 2 | 2.57 |
| 亚泰大街 | 明珠路 | 南环城路 | 0.958 | 6 | 5.748 |
| 南环城路 | 亚泰大街 | 人民大街 | 0.862 | 4 | 3.448 |
| 14 | 光明公园 | 新明街 | 华庆路 | 盛世大街 | 0.693 | 2 | 1.386 |
| 盛世大街 | 新明街 | 人民大街 | 0.763 | 10 | 7.63 |
| 人民大街 | 盛世大街 | 公园东南角 | 0.712 | 4 | 2.848 |
| 华庆路 | 新明街 | 公园东南角 | 0.8 | 3 | 2.4 |
| 15 | 锦江公园 | 锦江路 | 和平大街 | 春城大街 | 0.58 | 2 | 1.16 |
| 春城大街 | 锦江路 | 锦阳路 | 0.29 | 2 | 0.58 |
| 锦阳路 | 春城大街 | 和平大街 | 0.628 | 2 | 1.256 |
| 和平大街 | 锦阳路 | 锦江路 | 0.325 | 6 | 1.95 |
| 16 | 兰桡湖公园 | 泰景街 | 华远路 | 金宇大路 | 0.388 | 2 | 0.776 |
| 华远路 | 泰景街 | 华惠路 | 0.238 | 2 | 0.476 |
| 华惠路 | 华远路 | 前进大街 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| 前进大街 | 华惠路 | 金宇大路 | 0.171 | 10 | 1.71 |
| 金宇大路 | 前进大街 | 泰景街 | 0.474 | 4 | 1.896 |
| 17 | 南溪湿地公园 | 东岭南街 | 南环城路 | 南四环路 | 1.35 | 4 | 5.4 |
| 畅溪街 | 南环城路 | 南四环路 | 1.49 | 4 | 5.96 |
| 荷香路 | 畅溪街 | 彩霞街 | 0.375 | 2 | 0.75 |
| 彩霞街 | 荷香路 | 彩织街 | 0.65 | 2 | 1.3 |
| 彩织街 | 彩霞街 | 南四环路 | 0.434 | 2 | 0.868 |
| 南四环路 | 临河街 | 畅溪街 | 1.87 | 4 | 7.48 |
| 18 | 水文化生态园 | 净水路 | 亚泰大街 | 东岭南街 | 0.81 | 2 | 1.62 |
| 亚泰大街 | 繁荣东路 | 南湖大路 | 1.2 | 4 | 4.8 |
| 东岭南街 | 净水路 | 南湖大路 | 0.86 | 5 | 4.3 |
| 总计 | | | | | | | 223.582 |

5、存在大直径管线顶管施工的路段区域

| 序号 | 路线名称 | 道路长度（km） | 检测车道 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自由大路 | 0.245 | 10 | 2.45 |
| 2 | 公平桥 | 0.242 | 4 | 0.968 |
| 3 | 吉林大路 | 0.24 | 8 | 1.92 |
| 4 | 荣光路 | 0.24 | 4 | 0.96 |
| 5 | 四通路 | 0.246 | 6 | 1.476 |
| 6 | 东莱南街 | 0.241 | 6 | 1.446 |
| 7 | 永宁路 | 0.245 | 4 | 0.98 |
| 8 | 东荣大路 | 0.24 | 12 | 2.88 |
| 9 | 自由大路 | 0.24 | 10 | 2.4 |
| 10 | 公平西路 | 0.24 | 4 | 0.96 |
| 11 | 吉林大路 | 0.244 | 8 | 1.952 |
| 12 | 荣光路 | 0.24 | 4 | 0.96 |
| 13 | 四通路 | 0.248 | 6 | 1.488 |
| 14 | 河东路 | 0.24 | 6 | 1.44 |
| 15 | 东荣大路 | 0.247 | 10 | 2.47 |
| 16 | 长新街 | 0.24 | 6 | 1.44 |
| 17 | 金钱路 | 0.261 | 4 | 1.044 |
| 18 | 远达大街1 | 0.243 | 12 | 2.916 |
| 19 | 远达大街2 | 0.24 | 2 | 0.48 |
| 20 | 合肥路 | 0.24 | 6 | 1.44 |
| 21 | 哈尔滨大街 | 0.605 | 8 | 4.84 |
| 22 | 锦州路连接路 | 0.24 | 10 | 2.4 |
| 23 | 曲靖路 | 0.729 | 2 | 1.458 |
| 24 | 长吉北线 | 0.24 | 8 | 1.92 |
| 25 | 东荣大路 | 0.244 | 4 | 0.976 |
| 26 | 新开大街 | 0.24 | 6 | 1.44 |
| 27 | 浦东路西侧 | 0.368 | 2 | 0.736 |
| 28 | 东南湖大路 | 0.61 | 10 | 6.1 |
| 29 | 繁荣东路 | 0.853 | 6 | 5.118 |
| 30 | 卫星路 | 0.401 | 6 | 2.406 |
| 总计（km） | | | | 59.464 |

1. 道路集中汇水区域

| 序号 | 汇水区位置 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自由大路与岳阳街交汇 | 自由大路 | 人民大街 | 岳阳街 | 2.144 |
| 2 | 自由大路与会展大街交汇处 | 自由大路 | 乐群街 | 东环城路 | 2.232 |
| 会展大街 | 经纬南路 | 浦东路 | 3.496 |
| 3 | 新民大街老干部活动中心 | 新民大街 | 清华路 | 惠民路 | 1.854 |
| 4 | 同志街与柳条路交汇 | 同志街 | 东中华路 | 镇江路 | 0.972 |
| 5 | 同志街新华副食门前 | 同志街 | 建和街 | 新华路 | 0.812 |
| 6 | 同志街规划院门前 | 同志街 | 明德路南胡同 | 清华路 | 1.268 |
| 7 | 同德路红旗街东二胡同 | 同德路 | 红旗街东一胡同 | 延安大路西二胡同 | 0.526 |
| 红旗街东二胡同 | 同德路 | 工农胡同 | 0.312 |
| 8 | 亚泰大街与大经路交汇处 | 亚泰大街 | 公平西路 | 伊河家园胡同 | 4.86 |
| 东岭街 | 金嘉水岸西门 | 亚泰大街 | 0.69 |
| 大经路 | 全安街 | 亚泰大街 | 1.25 |
| 9 | 人民大街与湖宁路交汇处 | 人民大街 | 繁荣路 | 湖东小区路 | 9.6 |
| 湖宁路 | 湖东街 | 人民大街 | 0.452 |
| 10 | 解放大路天宝街 | 解放大路 | 青海街 | 建设街 | 3.41 |
| 天宝街 | 解放大路 | 大兴路 | 0.156 |
| 11 | 西四环天嘉商混站前 | 西四环 | 站前街 | 腾跃街 | 5.216 |
| 12 | 世纪广场卫星路口 | 卫星路 | 世纪广场 | 烟台路 | 1.2 |
| 13 | 湖西路欧亚超市 | 湖西路 | 红旗街辅路 | 进化街 | 1.436 |
| 14 | 红旗街同德路 | 红旗街 | 建工南路 | 信义路 | 3.084 |
| 同德路 | 红旗街 | 虎林街 | 0.528 |
| 15 | 红旗街西三胡同远方超市门前 | 红旗街西三胡同 | 建德路 | 信义路 | 0.54 |
| 16 | 繁荣路师大附小门前 | 繁荣路 | 南湖新村东街 | 卫光街 | 3.892 |
| 17 | 百汇街省人大信访局门前 | 百汇街 | 清华路 | 明德路 | 0.348 |
| 18 | 安达街与南昌路交汇处 | 安达街 | 德惠路 | 南昌胡同 | 1.416 |
| 南昌路 | 安达街 | 清和胡同 | 0.231 |
| 19 | 惠工路与新业街交汇 | 惠工路 | 东部快速路 | 东环城路 | 11.2 |
| 新业街 | 惠工路 | 东丰路 | 0.46 |
| 20 | 东环城与惠工路铁路附近 | 东环城路 | 惠工路机场大道 | 长吉北线 | 4.062 |
| 惠工路 | 东环城路 | 惠工路机场大道 | 2.358 |
| 21 | 东环城与东新路交汇 | 东环城路 | 四通路 | 阜丰路 | 5.172 |
| 东新路 | 乐群街 | 洋浦西街 | 12.6 |
| 22 | 南四环彩虹桥下区域 | 畅溪街 | 荷香路 | 听溪路 | 5.6 |
| 南四环辅路 | 畅溪街 | 溪畔街 | 1.324 |
| 23 | 长新街与团山街交汇 | 长新街 | 北十条 | 太和东街 | 9.6 |
| 团山街 | 一匡街 | 首山路 | 2.8 |
| 24 | 柳影路与菜市北街交汇处 | 柳影路 | 菜市南街东一胡同 | 榆树南街 | 1.788 |
| 菜市北街 | 柳影南路 | 柳林路 | 0.894 |
| 25 | 凯旋路与铁北二路交汇处 | 凯旋路 | 万北路 | 铁北一路 | 2.946 |
| 铁北二路 | 万中路 | 铁北二路省建宿舍 | 2.97 |
| 26 | 乐园路与正阳街交汇 | 正阳街 | 锦西路 | 延年路 | 3.072 |
| 乐园路 | 正阳街 | 万福街 | 1.034 |
| 27 | 正阳街与静安路交汇 （正阳装潢市场） | 正阳街 | 皓月大路 | 锦西路 | 3.042 |
| 静安路 | 正阳街 | 万福街 | 0.744 |
| 28 | 正阳街与皓月大路交汇处 | 正阳街 | 景阳广场 | 静安路 | 4.44 |
| 皓月大路 | 信阳街 | 万福街 | 3.62 |
| 29 | 皓月大路二看门前 | 皓月大路 | 西环城路 | 翔天街 | 2.924 |
| 30 | 皓月大路昌河机械 | 皓月大路 | 西四环路 | 晟捷通低碳修复 | 4.8 |
| 31 | 湖西路光机八区 | 同德路 | 延安大街 | 延安大路西二胡同 | 0.92 |
| 32 | 景阳大路与洛阳街交汇 | 景阳大路 | 和平大街 | 开平街 | 11 |
| 洛阳街 | 皓月大路 | 高力中路 | 3.4 |
| 33 | 长春大街（亚泰大街与大马路之间） | 长春大街 | 亚泰大街 | 大马路 | 3.06 |
| 34 | 亚泰大街与二道街交汇处 | 亚泰大街 | 吉林大路 | 文庙路 | 3.66 |
| 东头道街 | 永长路 | 亚泰大街 | 1.15 |
| 二道街 | 大马路 | 亚泰大街 | 0.64 |
| 35 | 人民大街与南湖大路交汇（长春飞行学院） | 南湖大路 | 湖滨街 | 亚泰大街 | 15 |
| 36 | 东荣大路与新开大街交汇 | 东荣大路 | 长吉北线 | 东环城 路 | 6.4 |
| 新开大街 | 东荣大路 | 乾安路 | 2.25 |
| 37 | 平泉路岳阳街交汇 | 平泉路 | 人民大街 | 树勋街 | 1.606 |
| 岳阳街 | 树东胡同 | 隆礼路 | 0.92 |
| 38 | 东天街早市 | 东天街 | 东大广场 | 兴盛路 | 2.16 |
| 39 | 彩霞街与荷香路 | 彩霞街 | 世华西胡同 | 彩织街 | 4.4 |
| 荷香路 | 畅溪街 | 彩霞街 | 0.7 |
| 40 | 西环城与新月路交汇 | 西环城 | 柳江路 | 扶余路 | 4.4 |
| 新月路 | 基隆北街 | 西环城 | 3.6 |
| 41 | 北环城与青年路交汇 | 北环城 | 农安北街 | 基隆北街 | 6.4 |
| 青年路 | 尚邻路 | 柳影路 | 8 |
| 42 | 普阳街与春城大街交汇 | 普阳街 | 春城大街 | 湖西路 | 7.28 |
| 春城大街 | 锦程大街 | 迎春北路 | 3 |
| 43 | 北四环与青年路交汇 | 北四环 | 菜市北街 | 西侧500m | 16.02 |
| 44 | 同华路 | 同华路 | 东岭南街 | 兴通路 | 0.7 |
| 45 | 南湖中街南湖公园5号门 | 南湖大路 | 南湖新村东街 | 南湖新村西街 | 1.552 |
| 南湖中街 | 繁荣北胡同 | 南湖大路 | 2.24 |
| 46 | 小南街与天朗路交汇 | 小南街 | 北十条 | 朗秀路 | 0.74 |
| 合计 | | | | | 250.573 |

1. 南部新城街路明细表

| 序号 | 街路名称 | 起止点 | 道路长度（km） | 检测车道 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 芳草街 | 南三环-和美路 | 4.34 | 8 | 34.72 |
| 2 | 芳邻街 | 芳草街-泰春街 | 0.728 | 2 | 1.456 |
| 3 | 芳华街 | 芳草街-泰春街 | 0.731 | 2 | 1.462 |
| 4 | 南湖中街 | 蔚山路—和美路 | 4.063 | 6 | 24.378 |
| 5 | 金宇大路 | 永春河桥头-高速口 | 4.184 | 6 | 25.104 |
| 6 | 金宇南路 | 丙六十路-前进大街 | 1.724 | 2 | 3.448 |
| 前进大街-华明街 | 0.501 | 2 | 1.002 |
| 南湖中街-丙七十六路 | 1.315 | 2 | 2.63 |
| 丙七十八路-丙八十路 | 0.279 | 2 | 0.558 |
| 7 | 锦湖大路 | 永春河桥头—新明街 | 2.867 | 6 | 17.202 |
| 8 | 谊民路 | 南湖中街-东岭南街 | 3.01 | 4 | 12.04 |
| 9 | 谊芳路 | 源汇大街-南四环路 | 0.408 | 2 | 0.816 |
| 10 | 幸福东路 | 南湖中街-华新街 | 1.025 | 2 | 2.05 |
| 11 | 幸福街 | 东蔚山路-幸福东路 | 0.775 | 4 | 3.1 |
| 12 | 新明街 | 南四环路-和美路 | 2.634 | 4 | 10.536 |
| 13 | 源汇大街 | 南三环路-谊芳路 | 1.04 | 4 | 4.16 |
| 14 | 源汇西街 | 南环城路-谊芳路 | 1.025 | 2 | 2.05 |
| 15 | 翠语路 | 谊民路-前进大街 | 1.65 | 2 | 3.3 |
| 16 | 林语路 | 芳草街-前进大街 | 1.55 | 2 | 3.1 |
| 17 | 顺通街 | 谊民路-小区头 | 0.875 | 2 | 1.75 |
| 18 | 政兴路 （原市府北路） | 人民大街-华新街 | 0.546 | 2 | 1.092 |
| 19 | 政府环路 | 政府四周 | 0.94 | 2 | 1.88 |
| 20 | 无名路 （原政兴路） | 市政府-华新街 | 0.295 | 2 | 0.59 |
| 21 | 盛宇路 （含原丙五十一路） | 前进大街-丙七十七路 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | 芳草街-前进大街 | 1.12 | 2 | 2.24 |
| 23 | 汇福路 | 幸福街-顺通路 | 0.33 | 2 | 0.66 |
| 24 | 源通路 | 亚泰大街-东岭南街 | 0.58 | 2 | 1.16 |
| 25 | 民泰路 | 人民大街-亚泰大街 （含原丙一百二十路） | 0.82 | 2 | 1.64 |
| 26 | 荷塘街 | 南三环-丙七路（依美路） | 0.77 | 2 | 1.54 |
| 27 | 建民街 | 丙七路（依美路）-东岭南街 | 0.51 | 2 | 1.02 |
| 28 | 华顺街 | 南四环路-丙五十四路 | 3.57 | 2 | 7.14 |
| 29 | 华明街 | 金宇大路-和美路 | 1.9 | 2 | 3.8 |
| 30 | 盛世大路-翠语路 | 0.34 | 2 | 0.68 |
| 31 | 盛世大路-金宇大路 | 0.95 | 2 | 1.9 |
| 32 | 华新街 | 南三环路-南四环路 | 1.59 | 4 | 6.36 |
| 33 | 华庆路 | 泰兴街-前进大街 | 2.26 | 2 | 4.52 |
| 34 | 华远路 | 前进大街-华明街 | 0.59 | 2 | 1.18 |
| 35 | 新明街-南湖中街 | 0.64 | 2 | 1.28 |
| 36 | 芳草街-泰祥街 | 1.32 | 2 | 2.64 |
| 37 | 华惠路 | 泰祥街-前进大街 | 0.4 | 1 | 0.4 |
| 38 | 前进大街-泰兴街 | 1.86 | 4 | 7.44 |
| 39 | 泰兴街-丙八十路 （原丙四十九路） | 0.98 | 1 | 0.98 |
| 40 | 华昌街 | 翠语路-泰宇路 | 2.6 | 2 | 5.2 |
| 41 | 华运路 | 华弘街-南湖中街 | 1.31 | 1 | 1.31 |
| 42 | 南湖中街-华明街 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 43 | 华锦街 | 翠语路-南四环路 | 0.48 | 2 | 0.96 |
| 44 | 华溢路 | 新明街-华明街 | 0.9 | 2 | 1.8 |
| 45 | 华信街 | 和美路-金宇大路 | 2.43 | 2 | 4.86 |
| 46 | 华宇街 | 金宇大路-和美路 | 1.36 | 2 | 2.72 |
| 47 | 华康街 | 华溢路-金宇大路 | 2.36 | 2 | 4.72 |
| 48 | 华弘路 | 谊民路-华运路 | 0.22 | 2 | 0.44 |
| 49 | 华茂街 | 政兴路-信访大门 | 1.75 | 2 | 3.5 |
| 50 | 泰宇路 | 芳草街-前进大街 | 0.82 | 2 | 1.64 |
| 51 | 前进大街-南湖中街 | 0.74 | 2 | 1.48 |
| 52 | 南湖中街-华宇路 | 0.63 | 2 | 1.26 |
| 53 | 泰景街 | 百木园-南四环路 | 0.54 | 2 | 1.08 |
| 54 | 南四环路-金宇大路 | 0.86 | 2 | 1.72 |
| 55 | 金宇大路-和美路 | 2.45 | 2 | 4.9 |
| 56 | 泰祥街 | 华远路-南四环路 | 0.46 | 2 | 0.92 |
| 57 | 泰春街 | 锦湖大路-金宇大路 | 0.88 | 4 | 3.52 |
| 58 | 金宇大路-南四环路 | 0.85 | 4 | 3.4 |
| 59 | 南四环路-泰瑞街 | 0.47 | 4 | 1.88 |
| 60 | 泰瑞街 | 林语路-泰春街 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| 61 | 泰居街 | 林语路-盛世大路 | 2.36 | 2 | 4.72 |
| 62 | 盛世大路-芳邻街 | 0.38 | 2 | 0.76 |
| 63 | 泰兴街 | 华惠路-金宇南路 | 0.85 | 2 | 1.7 |
| 64 | 泰熙街 | 泰景街-前进大街 | 0.25 | 1 | 0.25 |
| 65 | 泰恩街 | 金宇大路-金宇南路 | 0.33 | 2 | 0.66 |
| 66 | 金宇大路-华远路 | 0.29 | 2 | 0.58 |
| 67 | 泰运街 | 华远路-盛宇路 | 0.92 | 2 | 1.84 |
| 68 | 和美路 | 芳草街-前进大街 | 0.97 | 2 | 1.94 |
| 69 | 前进大街-高速（断头路） | 2.41 | 2 | 4.82 |
| 70 | 高速（断头路）-既有伊通河桥头 | 0.81 | 2 | 1.62 |
| 71 | 丙一百二十路（悦然街） | 谊民路-北侧楼前 | 0.12 | 2 | 0.24 |
| 72 | 乙五路 | 金宇南路-南四环路 | 0.63 | 2 | 1.26 |
| 73 | 依美路（原丙七路） | 亚泰大街-健民街 | 0.12 | 2 | 0.24 |
| 74 | 丽水街（原丙十六路） | 南四环路-蔚山路（断头路） | 0.65 | 2 | 1.3 |
| 75 | 芳菲路（丙十七路） | 芳草街-丙十六路（丽水街） （水务集团对面） | 0.23 | 2 | 0.46 |
| 76 | 丙十八路 | 芳草街-丙十六路 （林语路对面） | 0.25 | 2 | 0.5 |
| 77 | 华庆南路（原丙四十四路） | 新明街-丙七十六路 | 0.56 | 2 | 1.12 |
| 78 | 丙四十五路 | 新明街-丙七十六路 | 0.59 | 2 | 1.18 |
| 79 | 康宇路 | 前进大街-华康街 | 1.76 | 2 | 3.52 |
| 80 | 芳草街-前进大街 | 0.76 | 2 | 1.52 |
| 81 | 丙五十四路 | 芳草街-和美路 | 1.25 | 2 | 2.5 |
| 82 | 丙五十五路 | 芳草街-前进大街 | 0.76 | 2 | 1.52 |
| 83 | 弘宇路（原丙五十六路） | 永春河-芳草街 | 0.19 | 2 | 0.38 |
| 84 | 芳草街-华信街 | 0.51 | 2 | 1.02 |
| 85 | 丙六十路 | 锦湖大路-金宇大路 | 0.99 | 2 | 1.98 |
| 86 | 南语荷街（原丙七十三路） | 华远街-华惠路 （丙四十五-丙四十九） | 0.13 | 2 | 0.26 |
| 87 | 泰兴东街（原丙七十五路） | 华庆路-金宇大路 | 0.57 | 2 | 1.14 |
| 88 | 华庆路-华惠路 | 0.39 | 2 | 0.78 |
| 89 | 金宇大路-金宇南路 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 90 | 丙七十六路 | 金宇大路-金宇南路 | 0.85 | 2 | 1.7 |
| 91 | 丙七十七路 | 金宇大路-金宇南路 | 0.28 | 2 | 0.56 |
| 92 | 丙七十八路 | 金宇大路-金宇南路 | 0.31 | 2 | 0.62 |
| 93 | 丙七十九路 | 华慧路（丙四十九）-金宇南路（丙五十） | 1.38 | 2 | 2.76 |
| 94 | 丙五十六路(弘宇路)-和美路 | 0.43 | 2 | 0.86 |
| 95 | 银杏街（原丙八十路） | 金宇南路-丙四十九路（华慧路） | 0.32 | 2 | 0.64 |
| 96 | 盛锦路（原丙九十三路） | 新明街-丙七十七路 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 97 | 丙九十七路 | 华远街-华惠路 （丙四十五-丙四十九） | 0.13 | 2 | 0.26 |
| 98 | 金盛路（原丙一百零四路） | 人民大街-源汇西街 | 0.29 | 2 | 0.58 |
| 99 | 励行南路（原丙一百四十三路） | 人民大街-乙五路 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 100 | 丙五十九路 | 新明街-丙七十七路 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 101 | 北雨荷街（原丙七十一路） | 乙七路-丙四十四路 | 0.11 | 2 | 0.22 |
| 102 | 丙一百零五路 | 源汇大街-亚泰大街 | 0.36 | 4 | 1.44 |
| 103 | 励行路（原丁一路） | 人民大街-乙五路 | 0.46 | 2 | 0.92 |
| 104 | 丙九十九路 | 乙五路-丙一百路 | 0.12 | 2 | 0.24 |
| 105 | 丙一百路 | 丙九十九路-丙四十九路 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 总计 | | | | | 310.97 |

1. 地铁5、6、7、2延长线

| 项目 | 序号 | 路线名称 | 起止点名称 | 道路长度（km） | 检测车道 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5号线 | 1 | 硅谷大街 | 电台街-卓越大街 | 7.6 | 8 | 60.8 |
| 2 | 卫星路 | 电台街-前进大街 | 0.96 | 6 | 5.76 |
| 3 | 前进大街 | 卫星路-南湖广场 | 1.98 | 8 | 15.84 |
| 4 | 延安大街 | 南湖广场-湖西路 | 0.92 | 4 | 3.68 |
| 5 | 湖西路 | 延安大街-红旗街 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 红旗街 | 湖西路-万宝街 | 1.43 | 6 | 8.58 |
| 7 | 长春大街 | 人民广场-东大广场 | 2.6 | 8 | 20.8 |
| 8 | 东大桥街 | 东达广场-东九条 | 0.21 | 2 | 0.42 |
| 6号线 | 9 | 飞跃路 | 雷家大街-蔚山路 | 9.1 | 6 | 54.6 |
| 10 | 芳草街 | 蔚山路-华远路 | 1.5 | 8 | 12 |
| 11 | 华远路 | 芳草街-新明街 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | 溪畔街 | 南四环路-和美路 | 0.86 | 2 | 1.72 |
| 13 | 福祉大路 | 丙十六路-生态大街 | 1.4 | 6 | 8.4 |
| 14 | 生态大街 | 福祉大路-天普路 | 1.6 | 10 | 16 |
| 15 | 天普路 | 生态大街-新城大街 | 1.3 | 6 | 7.8 |
| 16 | 永顺路 | 新城大街-净月大街 | 4.2 | 6 | 25.2 |
| 7号线 | 17 | 东风大街 | 汽车公园—西环城路 | 6.8 | 12 | 81.6 |
| 18 | 南湖大路 | 开运街—南湖大桥东口 | 4.6 | 4 | 18.4 |
| 19 | 南湖大桥东口-人民大街 | 0.72 | 6 | 4.32 |
| 20 | 东南湖大路 | 人民大街—东环城路 | 5.9 | 10 | 59 |
| 21 | 东环城路 | 东南湖大路—吉林大路 | 3.5 | 8 | 28 |
| 2号线延长线 | 22 | 吉林大路 | 东方广场--雾开河大街 | 10.3 | 6 | 61.8 |
| 总计 | | | | | | 504.72 |

1. 老城区重点道路

| 城区 | 序号 | 道路名称 | 起始点 | 终止点 | 道路长度（km） | 检测车道 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南关区 | 1 | 清明街 | 长春大街 | 北安路 | 0.53 | 东1、西1 | 1.06 |
| 2 | 平泉路 | 岳阳街 | 大经路 | 1.9 | 南1、北1 | 3.8 |
| 3 | 树勋街 | 平泉路 | 曙光路 | 0.33 | 东1、西1 | 0.66 |
| 4 | 东三马路 | 亚泰大街 | 长通路 | 0.69 | 南1、北1 | 1.38 |
| 5 | 长通路 | 亚泰大街 | 东大桥广场 | 1.1 | 南1、北1 | 2.2 |
| 6 | 同华路 | 东岭南街 | 兴通路 | 0.74 | 南1、北1 | 1.48 |
| 7 | 明珠路 | 人民大街 | 雕塑公园北门 | 0.6 | 南1、北1 | 1.2 |
| 8 | 吉顺街 | 平泉路 | 解放大路 | 0.53 | 东1、西1 | 1.06 |
| 9 | 岳阳街 | 自由大路 | 曙光路 | 1.1 | 东1、西1 | 2.2 |
| 二道区 | 10 | 宜良路 | 新开大街 | 远达大街 | 2.58 | 南1、南2 | 5.16 |
| 11 | 乾安路 | 东环城 | 远达大街 | 0.65 | 南1、南2 | 1.3 |
| 12 | 广德街 | 河东路北催 | 东荣大路 | 0.85 | 东1、西1 | 1.7 |
| 13 | 荣光路 | 河东路 | 远达大街 | 1.25 | 南1、南2 | 2.5 |
| 14 | 乐群街 | 吉林大路 | 东新路 | 1.3 | 东1、西1 | 2.6 |
| 15 | 福安街 | 吉林大路 | 自由大路 | 1.55 | 东1、西2 | 3.1 |
| 16 | 民丰街 | 吉林大路 | 自由大路 | 1.551 | 东1、西2 | 3.102 |
| 17 | 安乐路 | 民丰街 | 东环城 | 2.45 | 南1、南2 | 4.9 |
| 18 | 岭东路 | 东环城 | 东盛大街 | 3.52 | 南1、南2 | 7.04 |
| 19 | 公平路 | 东环城 | 东盛大街 | 3.52 | 南1、南2 | 7.04 |
| 20 | 同康路 | 新荣街 | 远达大街 | 0.65 | 南1、南2 | 1.3 |
| 21 | 太和街 | 长新街 | 同康路 | 0.78 | 东1、西2 | 1.56 |
| 绿园区 | 22 | 锦江路 | 和平大街 | 春城大街 | 0.57 | 北1、北2 | 1.14 |
| 23 | 青荫路 | 青年路 | 春阳街 | 0.541 | 南1、南2 | 1.082 |
| 24 | 青龙路 | 基隆街 | 青州路 | 1.33 | 北1、北2 | 2.66 |
| 25 | 绥中路 | 西环城路 | 宁静街 | 0.22 | 北1、北2 | 0.44 |
| 26 | 万福街 | 乐园路 | 锦西路 | 0.28 | 西1、西2 | 0.56 |
| 27 | 南阳路 | 万福街 | 正阳西街 | 0.27 | 南1、南2 | 0.54 |
| 28 | 青川街 | 青川街二胡同 | 公园 | 0.12 | 南1、南3 | 0.24 |
| 29 | 青欣路 | 青欣一路 | 青欣二路 | 0.06 | 西1、西2 | 0.12 |
| 30 | 新竹路 | 基隆街 | 青溪路 | 0.5 | 西1、西2 | 1 |
| 31 | 和乐街 | 锦西路 | 静安路 | 0.6 | 北1、北2 | 1.2 |
| 32 | 静安路 | 和乐街 | 春城大街 | 0.2 | 西1、西2 | 0.4 |
| 33 | 铁西大街 | 青荫路 | 青石路 | 0.83 | 南1、南2 | 1.66 |
| 34 | 万家北路 | 基隆街 | 万家北路头 | 0.12 | 东1、东2 | 0.24 |
| 35 | 南阳路 | 腾跃街 | 天香街 | 0.2 | 东1、东2 | 0.4 |
| 宽城区 | 36 | 北京大街 | 上海路 | 西广场 | 1.109 | 东1、东2 | 2.218 |
| 37 | 宽府路 | 北人民大街 | 亚泰大街 | 1.04 | 北2、北3 | 2.08 |
| 38 | 胜利大街 | 站前广场 | 上海路 | 1.113 | 北2、北3 | 2.226 |
| 39 | 柳影路 | 凯旋路 | 青年路 | 2.08 | 北2、北3 | 4.16 |
| 40 | 上海路 | 北京大街 | 亚泰大街 | 1.28 | 北2、北3 | 2.56 |
| 41 | 新月路 | 西环城 | 青年路 | 1.421 | 北2、北3 | 2.842 |
| 42 | 一匡街 | 九台路 | 凯旋路 | 1.1 | 南2、南3 | 2.2 |
| 43 | 九台路 | 三辅街 | 台北大街 | 0.909 | 东2、东3 | 1.818 |
| 44 | 汉口大街 | 站前广场 | 西三条 | 0.808 | 北1、南1 | 1.616 |
| 45 | 团山大街 | 首山路 | 台北大街 | 4.546 | 东2、东3 | 9.092 |
| 46 | 光复路 | 亚泰大街 | 陕西路 | 0.65 | 北2、北3 | 1.3 |
| 47 | 吴淞路 | 东三条 | 胜利大街 | 0.26 | 南2、南3 | 0.52 |
| 48 | 芙蓉路 | 青松街 | 西三条 | 0.7 | 南2、南3 | 1.4 |
| 49 | 南京大街 | 南广场 | 亚泰大街 | 0.506 | 南2、南3 | 1.012 |
| 50 | 贵阳街 | 上海路 | 南京大街 | 0.552 | 东1、东2 | 1.104 |
| 51 | 珠江路 | 南广场 | 亚泰大街 | 0.5 | 北1、南1 | 1 |
| 52 | 嫩江路 | 北京大街 | 西三条 | 0.772 | 北2、北3 | 1.544 |
| 53 | 富城路 | 北人民大街 | 亚泰大街 | 1.15 | 北1、南1 | 2.3 |
| 54 | 文体街 | 融城路 | 宽府路 | 1.396 | 西2、西3 | 2.792 |
| 55 | 白菊路 | 北安路 | 青松街 | 0.5 | 北1、南1 | 1 |
| 56 | 青松街 | 芙蓉路 | 白菊路 | 0.271 | 东1、西1 | 0.542 |
| 57 | 长利路 | 兴起胡同 | 东长白路 | 0.483 | 北1、南1 | 0.966 |
| 58 | 永盛街 | 庆丰路 | 长新街 | 0.531 | 东1、西1 | 1.062 |
| 59 | 东庆丰路 | 亚泰大街 | 小区门前 | 0.68 | 北1、南1 | 1.36 |
| 60 | 东二条 | 上海路 | 吴淞路 | 0.433 | 东1、西1 | 0.866 |
| 61 | 东三条 | 上海路 | 南广场 | 0.565 | 东1、西1 | 1.13 |
| 62 | 南果路 | 农安南街 | 榆树南街 | 0.34 | 北1、南1 | 0.68 |
| 63 | 团结路 | 康平街 | 人民大街 | 0.96 | 南2、南3 | 1.92 |
| 朝阳区 | 64 | 康平街 | 西民主大街 | 北安路 | 0.69 | 东1、西1 | 1.38 |
| 65 | 云鹤街 | 西朝阳 | 解放大路 | 0.543 | 东1、西1 | 1.086 |
| 总计 | | | | | | | 123.8 |

1. 2024年大中修雷达检测里程统计表

| 序号 | 道路名称 | 起始点 | 终止点 | 道路长度（km） | 检测车道 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长新街 | 亚泰大街 | 远达大街 | 3 | 6 | 18 |
| 2 | 和平大街 | 景阳大路 | 西安大路 | 2.012 | 7 | 14.084 |
| 3 | 景阳大路 | 西环城路 | 春城大街 | 1.908 | 10 | 19.08 |
| 4 | 凯旋路 | 台北大街 | 柳影路 | 1.712 | 6 | 10.272 |
| 5 | 幸福一路 | 幸福二路 | 人民大街 | 0.66 | 2 | 1.32 |
| 6 | 东门路 | 永长路 | 东天街 | 0.772 | 2 | 1.544 |
| 7 | 东岭南街 | 自由大路 | 卫星路 | 3.528 | 5 | 17.64 |
| 8 | 明珠北路 | 卫星路 | 亚泰大街 | 0.7 | 1 | 0.7 |
| 9 | 珠江路 | 南广场 | 东七条 | 0.647 | 2 | 1.294 |
| 10 | 东新路 | 东新开河 | 洋浦大街 | 0.37 | 4 | 1.48 |
| 11 | 迎宾路 | 西四环 | 西环城 | 1.9 | 4 | 7.6 |
| 12 | 新竹路 | 基隆街 | 青州路 | 1.6 | 4 | 6.4 |
| 13 | 万福街 | 乐园路 | 景阳大路 | 1.303 | 2 | 2.606 |
| 14 | 翠语路 | 华昌街 | 前进大街 | 1.638 | 2 | 3.276 |
| 总计 | | | | | | 105.296 |

1. 强降雨后老城区重点道路里程（测两次）

| 序号 | 道路名称 | 起始点 | 终止点 | 道路长度（km） | 检测车道 | 测线长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民康路 | 人民广场 | 解放大路 | 1.573 | 6 | 9.438 |
| 2 | 三马路 | 长通路 | 大经路 | 1.667 | 2 | 3.334 |
| 3 | 四马路 | 长通路 | 大经路 | 1.445 | 3 | 4.335 |
| 4 | 大马路 | 上海路 | 解放大路 | 2.366 | 4 | 9.464 |
| 5 | 大经路 | 三道街 | 亚泰大街 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | 平阳街 | 民康路 | 解放大路 | 0.428 | 2 | 0.856 |
| 7 | 正阳街 | 皓月大路 | 西安广场 | 1.475 | 6 | 8.85 |
| 8 | 台北大街 | 青石路 | 桥洞 | 0.682 | 4 | 2.728 |
| 9 | 新月路 | 青年路 | 西环城路 | 1.457 | 6 | 8.742 |
| 10 | 黄河路 | 南京大街 | 亚泰大街) | 0.11 | 2 | 0.22 |
| 11 | 三星街 | 长新街 | 三辅街 | 0.254 | 1 | 0.254 |
| 12 | 乐群街 | 荣光路 | 吉林大路 | 0.539 | 2 | 1.078 |
| 13 | 荣光路 | 东盛大街 | 乐群街 | 1.057 | 2 | 2.114 |
| 14 | 小四通路 | 东盛大街 | 通安街 | 0.868 | 2 | 1.736 |
| 15 | 经纬路 | 乐群街 | 东盛大街 | 1.054 | 2 | 2.108 |
| 16 | 安宁路 | 远达大街 | 天石路 | 0.569 | 2 | 1.138 |
| 17 | 公平路 | 民丰街 | 临河街 | 1.4 | 3 | 4.2 |
| 18 | 同德路 | 红旗街 | 延安大路 | 1.105 | 2 | 2.21 |
| 19 | 红旗西三胡同 | 信义路 | 华亿红府 | 0.32 | 2 | 0.64 |
| 20 | 明德南胡同 | 牡丹街 | 同志街 | 0.387 | 2 | 0.774 |
| 21 | 清华路 | 百汇街 | 人民大街 | 0.189 | 2 | 0.378 |
| 22 | 明水路 | 同志街 | 桂林街道办事处 | 0.387 | 2 | 0.774 |
| 23 | 万宝街 | 西朝阳路 | 慈光路 | 0.193 | 2 | 0.386 |
| 24 | 云鹤街 | 西朝阳路 | 解放大路 | 0.54 | 2 | 1.08 |
| 25 | 应化路 | 长庆街 | 立信街 | 0.3 | 2 | 0.6 |
| 26 | 新民大街 | 惠民路 | 清华路 | 0.3 | 6 | 1.8 |
| 27 | 柳影路 | 青年路 | 凯旋路 | 2 | 6 | 12 |
| 28 | 长通路 | 东大广场 | 亚泰大街 | 1.1 | 4 | 4.4 |
| 29 | 公平路 | 临河街 | 东盛大街 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | 公平路 | 东盛大街 | 东环城路 | 1.3 | 3 | 3.9 |
| 31 | 平泉路 | 吉顺街 | 岳阳街 | 1.8 | 4 | 7.2 |
| 32 | 吉顺街 | 解放大路 | 平泉路 | 1.1 | 3 | 3.3 |
| 33 | 牡丹街 | 自由大路 | 解放大路 | 1.55 | 2 | 3.1 |
| 总计 | | | | | | 218.274 |

#### 附录2：2024年市政基础设施维修养护及运行项目（城市道路安全运行）

1、车行道常规检测

| 序号 | 道路名称 | 起终点 | 车道数 | 车行道常规检测里程（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | | | | |
| 1 | 北环城路 | 四化桥-基隆北街 | 2 | 14.480 |
| 2 | 北人民大街 | 北环城路-铁北二路 | 2 | 8.344 |
| 3 | 北四环路 | 102国道-长白公路 | 2 | 36.986 |
| 4 | 春城大街 | 西安大路-开运街 | 2 | 9.700 |
| 5 | 东环城路 | 四化桥-自由大路 | 2 | 18.128 |
| 6 | 东吉林大路 | 英俊大街-富阳街 | 2 | 6.932 |
| 7 | 东盛大街 | 四通路-卫星路 | 2 | 14.228 |
| 8 | 工农大路 | 人民大街-西解放立交桥 | 2 | 8.356 |
| 9 | 硅谷大街 | 硅谷互通立交桥西侧-杨柳河 | 2 | 20.592 |
| 10 | 皓月大路 | 安达街-长春绕城高速 | 2 | 24.100 |
| 11 | 和平大街 | 西安大路-南阳路 | 2 | 5.892 |
| 12 | 机场路 | 长春兴隆综合双创中心南侧-常德路 | 2 | 11.670 |
| 13 | 机场路（惠公路） | 锦州街-惠公路桥下调头口处 | 2 | 3.326 |
| 14 | 基隆路 | 北环城路-西安广场 | 2 | 9.376 |
| 15 | 吉林大路 | 高速口-亚泰大街 | 2 | 16.214 |
| 16 | 解放大路 | 亚泰大街-西解放立交桥桥头 | 2 | 10.102 |
| 17 | 京哈路 | 龙湖大路-安龙立交桥 | 2 | 8.254 |
| 18 | 景阳大路 | 泰来街-站前街 | 2 | 14.370 |
| 19 | 凯旋路（北四环-北环城） | 北四环路（北侧下桥口）-北环城路 | 2 | 5.724 |
| 20 | 宽平大路 | 南湖广场-开运街 | 2 | 3.240 |
| 21 | 南湖大路 | 洋浦大街-开运街 | 2 | 18.490 |
| 22 | 南环城路 | 黑嘴子桥-卫明街 | 2 | 7.602 |
| 23 | 南四环路 | 世纪广场-长沈路 | 2 | 36.410 |
| 24 | 普阳街 | 西安大路-东风大街 | 2 | 9.216 |
| 25 | 前进大街 | 南湖广场-甲二路 | 2 | 16.378 |
| 26 | 青年路 | 市政界-西安大路 | 2 | 17.844 |
| 27 | 人民大街 | 站前广场-南出口 | 2 | 23.736 |
| 28 | 生态大街 | 卫星路-生态广场 | 2 | 2.962 |
| 29 | 世纪大街 | 吉林大路-世纪广场 | 2 | 6.666 |
| 30 | 凯旋路 | 北环城路-杭州路 | 2 | 9.698 |
| 31 | 卫星路 | 会展大街-飞跃东路 | 2 | 19.644 |
| 32 | 台北大街 | 长吉北线-基隆北街 | 2 | 21.218 |
| 33 | 西环城路 | 基隆街-自立街 | 2 | 18.364 |
| 34 | 西四环路 | 长白公路-长沈路 | 2 | 29.308 |
| 35 | 新民大街 | 解放大路-新民广场 | 2 | 2.962 |
| 36 | 亚泰大街 | 长松高速入口-南四环路南1197米 | 2 | 43.958 |
| 37 | 洋浦大街 | 安龙泉立交桥-东南湖大路 | 2 | 16.354 |
| 38 | 远达大街 | 望龙桥-惠工路 | 2 | 10.296 |
| 39 | 长春大街 | 人民广场-东大桥广场 | 2 | 5.156 |
| 40 | 自由大路 | 东环城路-新民广场 | 2 | 13.686 |
| 41 | 和美路 | 伊通河西侧桥头-芳草街西299米 | 2 | 10.260 |
| 42 | 芳草街 | 蔚山路-甲二路 | 8 | 39.848 |
| 43 | 西安大路 | 人民广场-西环城路 | 2 | 13.364 |
| 44 | 创业大街 | 正阳广场-春城大街 | 2 | 1.504 |
| 45 | 飞跃路 | 站前街-支农大街 | 2 | 4.972 |
| 46 | 长白公路 | 西环城路-市政界 | 2 | 9.096 |
| 47 | 惠工路 | 东环城路-通安街 | 2 | 4.790 |
| 48 | 新开大街 | 乾安路-宜良路向北1276m | 2 | 3.912 |
| 49 | 长吉北线 | 安龙泉立交桥（中心）-东环城路 | 2 | 8.138 |
| 次干路 | | | | |
| 1 | 安达街 | 西安大路-西解放立交桥 | 2 | 4.326 |
| 2 | 北安路 | 大经路-辽宁路 | 2 | 5.048 |
| 3 | 东民主大街 | 康平街-解放大路 | 2 | 2.508 |
| 4 | 繁荣路 | 提顶东路-电台街 | 2 | 13.746 |
| 5 | 红旗街 | 万宝街-抚松路 | 2 | 5.912 |
| 6 | 建设街 | 工农大路-白菊路 | 2 | 6.082 |
| 7 | 开运街 | 西解放立交桥-飞跃路 | 2 | 11.926 |
| 8 | 辽宁路 | 站前广场-西安大路 | 2 | 5.162 |
| 9 | 民康路 | 解放大路-人民广场 | 2 | 3.144 |
| 10 | 同志街 | 西安大路-工农大路 | 2 | 7.100 |
| 11 | 西民主大街 | 康平街-解放大路 | 2 | 3.082 |
| 12 | 新发路 | 大经路-康平广场 | 2 | 2.604 |
| 13 | 延安大街 | 新民广场-南湖广场 | 2 | 3.800 |
| 14 | 长新街 | 远达大街-凯旋路 | 2 | 9.340 |
| 15 | 大经路 | 亚泰大街-上海路 | 2 | 5.254 |
| 16 | 大马路 | 亚泰大街-上海路 | 2 | 5.112 |
| 17 | 东岭北街 | 亚泰大街-自由大路 | 2 | 3.272 |
| 18 | 东岭南街 | 自由大路-健民街 | 2 | 12.748 |
| 19 | 长通路 | 东大广场-亚泰大街 | 2 | 2.272 |
| 20 | 重庆路 | 大经路-西安大路 | 2 | 2.820 |
| 21 | 临河街 | 世盛路-天工路 | 2 | 4.560 |
| 22 | 彩织街（南） | 南四环-和美路 | 2 | 1.000 |
| 23 | 金宇大路 | 人民大街-越达街 | 6 | 28.938 |
| 24 | 新明街 | 南四环路-甲二路 | 4 | 10.436 |
| 25 | 锦湖大路 | 新明街-永春桥头 | 6 | 20.424 |
| 26 | 南湖中街1 | 蔚山路-金宇大路 | 4 | 11.240 |
| 27 | 南湖中街2 | 金宇大路-甲二路 | 4 | 7.128 |
| 28 | 泰春街1 | 金宇大路-锦湖大路 | 2 | 1.816 |
| 29 | 泰春街2 | 南四环路-金宇大路 | 2 | 1.774 |
| 30 | 泰春街3 | 泰瑞街-南四环路 | 2 | 0.980 |
| 31 | 谊民路 | 东岭南街-南湖中街 | 4 | 13.220 |
| 32 | 警备路 | 皓月大路-西四环路 | 2 | 8.094 |
| 33 | 南阳路 | 正阳广场-站前街 | 2 | 10.026 |
| 34 | 迎宾路 | 西环城路-机场 | 2 | 5.816 |
| 35 | 站前街 | 南阳路-双丰西路 | 2 | 4.288 |
| 36 | 正阳街 | 西安广场-正阳广场 | 2 | 5.968 |
| 37 | 富民大街 | 安庆路-西四环路 | 2 | 5.208 |
| 38 | 自立西街 | 西环城路-飞跃路 | 2 | 3.968 |
| 39 | 北京大街 | 西广场-上海路 | 2 | 2.478 |
| 40 | 宽府路 | 亚泰大街-北人民大街 | 2 | 2.128 |
| 41 | 柳影路 | 凯旋路-青年路 | 2 | 4.106 |
| 42 | 上海路 | 亚泰大街-大经路 | 2 | 2.238 |
| 43 | 胜利大街 | 上海路-站前广场 | 2 | 2.408 |
| 44 | 新月路 | 青年路-西环城路 | 2 | 2.914 |
| 45 | 尚邻路 | 桐雨街-青年路 | 2 | 4.360 |
| 46 | 菜市北街 | 北环城路-柳江路 | 2 | 3.888 |
| 47 | 汉口大街 | 站前广场-龙江路 | 2 | 1.772 |
| 48 | 南京大街 | 亚泰大街-北京大街 | 2 | 2.914 |
| 49 | 团山大街 | 北环城路-台北大街 | 2 | 7.174 |
| 50 | 西广大街 | 辽宁路-西广场 | 2 | 0.996 |
| 51 | 尚邻路 | 长农公路-北凯旋路 | 2 | 3.830 |
| 52 | 菜市北街 | 柳影路-北环城 | 2 | 1.926 |
| 53 | 菜市北街 | 北环城-尚邻路 | 2 | 1.766 |
| 54 | 菜市北街 | 尚邻路-四环路 | 2 | 1.942 |
| 55 | 临河街 | 东新路-天工路 | 2 | 11.222 |
| 56 | 荣光路 | 东环城路-东天街 | 2 | 6.458 |
| 57 | 河东路 | 东环城路-远达大街 | 2 | 2.484 |
| 58 | 乐群街 | 东新路-自由大路 | 2 | 6.376 |
| 59 | 同康路 | 太东街-河堤路 | 2 | 2.632 |
| 60 | 湖西路 | 延安大街-普阳街 | 2 | 5.168 |
| 61 | 康平街 | 团结路-西民主大街 | 2 | 2.268 |
| 支路 | | | | |
| 1 | 翠语路 | 谊民路-前进大街 | 2 | 3.386 |
| 2 | 北十条1 | 台北大街-天光路 | 2 | 1.162 |
| 3 | 北十条2 | 台北大街-永宁路 | 2 | 1.910 |
| 4 | 东九条 | 永宁路-东大桥街 | 4 | 3.655 |
| 5 | 东莱北街 | 老永宁路-东风桥 | 4 | 1.516 |
| 6 | 东莱南街 | 永宁路-东大桥街 | 4 | 3.924 |
| 7 | 东门路 | 东天街-永长路 | 1 | 0.778 |
| 8 | 桂林路2 | 岳阳街-人民大街 | 2 | 1.132 |
| 9 | 陕西路 | 光复北路-长通路 | 4 | 1.744 |
| 10 | 世华西胡同 | 彩织街-彩霞街 | 2 | 1.240 |
| 11 | 西康路2 | 岳阳街-人民大街 | 1 | 0.572 |
| 12 | 勇士路 | 东岭南街-亚泰大街 | 2 | 1.326 |
| 13 | 世华东胡同 | 临河街-彩织街 | 2 | 0.874 |
| 14 | 世盛路 | 彩织街-彩霞街 | 2 | 1.240 |
| 15 | 天赫路 | 临河西街-临河街 | 2 | 1.030 |
| 16 | 荷塘街 | 南环城路-依美路 | 2 | 1.626 |
| 17 | 政兴路 | 人民大街-华新街 | 2 | 1.188 |
| 18 | 安阳街 | 春郊路-皓月大路 | 1 | 0.319 |
| 19 | 春草路 | 兴阳街-升阳街 | 1 | 0.545 |
| 20 | 春草南二胡同 | 辽阳路-升阳街 | 1 | 0.250 |
| 21 | 春草南三胡同 | 辽阳街-升阳街 | 1 | 0.200 |
| 22 | 春草南一胡同 | 辽阳街-升阳街 | 1 | 0.331 |
| 23 | 弘阳街 | 普阳街-景阳大路 | 2 | 1.466 |
| 24 | 锦江路 | 春城大街-和平大街 | 2 | 1.188 |
| 25 | 锦阳路 | 正阳街-和平大街 | 1 | 1.409 |
| 26 | 静安路 | 绿化街-万福街 | 1 | 1.346 |
| 27 | 辽阳街 | 春草路-皓月大路 | 1 | 1.060 |
| 28 | 洛阳街 | 绥中路-景阳大路 | 1 | 1.446 |
| 29 | 绿化街 | 静安路-静安路 | 1 | 0.520 |
| 30 | 绿园街 | 静安路-皓月大路 | 1 | 0.319 |
| 31 | 宁静二胡同 | 西安大路-绥中路 | 2 | 1.284 |
| 32 | 宁静路 | 西安大路-绥中路 | 2 | 1.288 |
| 33 | 庆阳街 | 皓月大路-春郊路 | 1 | 0.316 |
| 34 | 升阳街 | 西安大路-弘阳街 | 2 | 3.814 |
| 35 | 绥中路 | 和平大街-宁静二胡同 | 1 | 0.641 |
| 36 | 万昌街 | 锦西路-乐园路 | 1 | 0.745 |
| 37 | 万福二胡同 | 锦西路-静安路 | 2 | 0.550 |
| 38 | 万福街 | 乐园路-南阳路 | 2 | 4.532 |
| 39 | 万福一胡同 | 锦西路-静安路 | 2 | 0.492 |
| 40 | 万有街 | 静安路-大鹏南路 | 1 | 0.716 |
| 41 | 信阳街 | 皓月大路-弘阳街 | 1 | 0.449 |
| 42 | 延寿街 | 乐园路-西安大路 | 2 | 1.372 |
| 43 | 阳光路 | 普阳街-翔云街 | 1 | 0.732 |
| 44 | 锦西路 | 正阳街-洛阳街 | 2 | 3.708 |
| 45 | 乐园路 | 正阳街-春城大街 | 2 | 1.792 |
| 46 | 新竹路 | 青年路-青州路 | 2 | 5.718 |
| 47 | 兴阳街 | 西安大路-辽阳街 | 2 | 1.554 |
| 48 | 南阳北路 | 天香街-翔天街 | 2 | 1.738 |
| 49 | 菜市南街东二胡同 | 柳影路-抚余路 | 2 | 0.846 |
| 50 | 菜市南街东一胡同 | 柳影路-柳江路 | 2 | 1.756 |
| 51 | 凯旋北路 | 小区-北环城路 | 2 | 3.482 |
| 52 | 利国街 | 一匡街-一匡街 | 2 | 1.652 |
| 53 | 利群街 | 一匡街-鞍山路 | 1 | 0.543 |
| 54 | 柳林路 | 菜市北街-农安北街 | 2 | 0.980 |
| 55 | 柳影南路 | 青年路-菜市南街东二胡同 | 2 | 2.234 |
| 56 | 农安南街西胡同 | 柳影路-扶余路 | 2 | 0.858 |
| 57 | 铁北二路 | 北八条-铁北一路 | 6 | 19.782 |
| 58 | 铁北三路 | 北十条-亚泰大街 | 2 | 2.142 |
| 59 | 铁北一路 | 北十条-北四条 | 2 | 2.652 |
| 60 | 小南街 | 北四环路-亚泰大街 | 2 | 8.230 |
| 61 | 鞍山路 | 利国街-九台路 | 2 | 2.352 |
| 62 | 光复路 | 陕西路-亚泰大街 | 2 | 1.362 |
| 63 | 黄河路 | 亚泰大街-人民大街 | 2 | 2.292 |
| 64 | 天光路 | 团山街-台北大街 | 2 | 5.028 |
| 65 | 万兴路 | 人民大街-九台路 | 2 | 2.114 |
| 66 | 通泉街 | 华城路-华晏路 | 2 | 1.980 |
| 67 | 通泉东街 | 北环城-华曼路 | 2 | 1.962 |
| 68 | 菜市南街 | 柳影路-柳江路 | 2 | 1.902 |
| 69 | 西扶余路 | 西环城路-青年路 | 2 | 1.418 |
| 70 | 东黄河路 | 亚泰大街-东八条街 | 2 | 1.366 |
| 71 | 文德街 | 凯旋路-菜市北街 | 2 | 0.000 |
| 72 | 文德街 | 菜市北街-谭家街 | 2 | 0.000 |
| 73 | 团锦路 | 亚泰大街-小南街 | 2 | 0.856 |
| 74 | 团锦路 | 小南街-通泉路 | 2 | 1.384 |
| 75 | 公平路 | 东环城路-东岭街 | 2 | 6.518 |
| 76 | 滨河街 | 荣光路-吉林大路 | 1 | 0.537 |
| 77 | 东发路 | 福安街-民丰大街 | 1 | 0.403 |
| 78 | 东丰路 | 惠工路-远达大街 | 1 | 0.933 |
| 79 | 东华路 | 临河街-沿河街 | 1 | 0.668 |
| 80 | 东民路 | 民丰大街-民丰大街 | 2 | 1.342 |
| 81 | 东平路1 | 滨河路-临河街 | 3 | 1.059 |
| 82 | 东平路2 | 东盛大街-滨河路 | 1 | 1.298 |
| 83 | 东盛二条 | 东民路-公平路 | 1 | 0.267 |
| 84 | 东新路南一胡同 | 西绿安街-临河街 | 1 | 0.164 |
| 85 | 东新南二胡同 | 和顺街-通安街 | 1 | 0.286 |
| 86 | 东站街 | 阜丰路-阜丰胡同 | 1 | 0.693 |
| 87 | 丰满路 | 东盛大街-临河街 | 2 | 0.278 |
| 88 | 福林路 | 和顺街-临河街 | 2 | 0.912 |
| 89 | 阜丰胡同 | 东盛大街-临河街 | 1 | 0.810 |
| 90 | 阜丰路 | 西绿安街-东站街向东146m | 2 | 1.610 |
| 91 | 公园路 | 和顺五条-临河街 | 1 | 0.888 |
| 92 | 光荣路 | 民丰大街-无名路 | 2 | 0.218 |
| 93 | 广德东街 | 宜良北三胡同-同康路 | 2 | 2.400 |
| 94 | 和顺二条 | 岭东路-东平路 | 2 | 0.536 |
| 95 | 和顺六条 | 和顺五条-岭东路 | 2 | 0.534 |
| 96 | 和顺七条 | 利民路-岭东路 | 2 | 0.294 |
| 97 | 和顺三条 | 双阳路-自由大路 | 2 | 3.334 |
| 98 | 和顺四条 | 荣光路-吉林大路 | 1 | 0.542 |
| 99 | 和顺五条 | 吉林大路-岭东路 | 1 | 0.827 |
| 100 | 利民路 | 临河五条-临河街 | 2 | 0.530 |
| 101 | 临河二条 | 公园路-安乐路 | 1 | 0.171 |
| 102 | 临河三条 | 吉林大路-利民路 | 1 | 0.698 |
| 103 | 临河五条 | 利民路-公平路 | 2 | 1.116 |
| 104 | 临河一条 | 吉林大路-岭东路 | 1 | 0.796 |
| 105 | 民丰三条 | 公平路-兴隆路 | 1 | 0.370 |
| 106 | 民丰四条 | 东平路-公平路 | 1 | 0.142 |
| 107 | 民丰五条 | 东民路-兴隆路 | 2 | 0.456 |
| 108 | 民丰五条2 | 公平路-东民路 | 1 | 0.267 |
| 109 | 民丰一条 | 公平路-兴隆路 | 1 | 0.084 |
| 110 | 启新胡同 | 东盛大街-和顺四条 | 1 | 0.297 |
| 111 | 太和街 | 河东路-东荣大路 | 2 | 1.670 |
| 112 | 太有东街 | 乾安路-东荣大路 | 1 | 0.467 |
| 113 | 太有街 | 新乡路-新乡路 | 1 | 0.276 |
| 114 | 太有西街 | 新乡路-东荣大路 | 2 | 0.220 |
| 115 | 天石街 | 东荣大路-乾安路 | 1 | 0.462 |
| 116 | 新乡路1 | 远达大街-河提路 | 2 | 1.366 |
| 117 | 新乡路北二胡同 | 天石街-太有东街 | 1 | 0.421 |
| 118 | 新业街 | 河东路-惠工路 | 2 | 1.784 |
| 119 | 裕民路 | 新业街-广德街 | 2 | 1.670 |
| 120 | 安乐路 | 东环城路-和顺三条 | 2 | 3.524 |
| 121 | 东新路 | 东环城路-沿河街 | 2 | 5.314 |
| 122 | 广德街 | 东荣大路-惠工路 | 2 | 3.596 |
| 123 | 岭东路 | 东坏城路-临河街 | 2 | 4.722 |
| 124 | 民丰大街 | 荣光路-自由大路 | 2 | 4.968 |
| 125 | 乾安路 | 新开大街-河堤路 | 2 | 4.696 |
| 126 | 四通路 | 机场路-临河街 | 2 | 13.056 |
| 127 | 太和东街 | 长新街-东荣大路 | 2 | 3.350 |
| 128 | 新乡路 | 天石街-远达大街 | 2 | 1.658 |
| 129 | 新乡路南一胡同 | 太有西街-远达大街 | 2 | 0.560 |
| 130 | 昌平胡同 | 德惠路-南昌路 | 2 | 0.440 |
| 131 | 昌平街 | 西安大路-大兴路 | 2 | 3.134 |
| 132 | 慈光胡同 | 建设街-清和街 | 2 | 0.552 |
| 133 | 慈光路 | 西民主大街-安达街 | 2 | 0.684 |
| 134 | 大兴路 | 西民主大街-安达街 | 1 | 1.049 |
| 135 | 德惠胡同 | 西民主大街-建设街 | 2 | 0.376 |
| 136 | 富锦路 | 天宝街南胡同-延安大街西二胡同 | 2 | 2.700 |
| 137 | 桂林路1 | 人民大街-工农大路 | 2 | 3.224 |
| 138 | 和光胡同 | 开源街-隆礼路 | 2 | 1.594 |
| 139 | 红旗胡同 | 万宝街-和光路 | 2 | 0.192 |
| 140 | 红旗西三胡同 | 工农大路-红旗街 | 2 | 1.886 |
| 141 | 建设胡同 | 德惠路-普庆路 | 1 | 0.651 |
| 142 | 建设西胡同 | 南昌路-南昌胡同 | 2 | 0.270 |
| 143 | 青海胡同 | 西中华胡同-解放北胡同 | 1 | 0.152 |
| 144 | 青海街 | 西中华路-开源街 | 2 | 1.650 |
| 145 | 卫明街 | 卫星路-蔚山路 | 2 | 2.520 |
| 146 | 西中华胡同 | 建设街-青海街 | 2 | 0.390 |
| 147 | 云鹤胡同 | 西朝阳路-解放北胡同 | 2 | 0.924 |
| 148 | 云鹤街 | 解放大路-慈光路 | 2 | 1.510 |
| 149 | 西中华路 | 西民主大街-建设街 | 2 | 1.110 |
| 150 | 建设街东胡同 | 西朝阳路-西中华路 | 2 | 0.412 |
| 151 | 牡丹西胡同 | 永昌路-明德路 | 2 | 0.743 |
| 152 | 同志西胡同 | 解放大路-桂林路 | 2 | 1.677 |
| 153 | 长庆街 | 建政路-工农大路 | 2 | 4.414 |
| 154 | 芳邻街 | 泰春街-芳草街 | 2 | 1.536 |
| 155 | 华昌街1 | 翠语路-南四环路 | 2 | 1.008 |
| 156 | 华昌街2 | 南四环路-锦湖大路 | 2 | 4.116 |
| 157 | 华昌街3 | 锦湖大路-泰宇街 | 2 | 0.610 |
| 158 | 华弘路 | 谊民路-华运路 | 2 | 0.492 |
| 159 | 华惠路1 | 前进大街-泰祥街 | 2 | 0.850 |
| 160 | 华惠路2 | 人民大街断头处-前进大街 | 2 | 4.852 |
| 161 | 华惠路3 | 丙八十一路-丙八十一路 | 2 | 0.848 |
| 162 | 华锦街 | 翠语路-南四环路 | 2 | 1.046 |
| 163 | 华康街 | 华溢路-金宇大路 | 2 | 1.556 |
| 164 | 华康街2 | 金宇大路-甲二路 | 2 | 2.674 |
| 165 | 华茂街 | 信访大门-政兴路 | 2 | 0.572 |
| 166 | 华明街 | 盛世大路-金宇大路 | 2 | 1.978 |
| 167 | 华明街1 | 金宇大路-甲二路 | 2 | 3.840 |
| 168 | 华明街2 | 翠语路-盛世大路 | 2 | 0.706 |
| 169 | 华顺街 | 四环城路-丙五十四路 | 2 | 5.596 |
| 170 | 华信街1 | 锦湖大路-甲二路 | 2 | 3.166 |
| 171 | 华信街2 | 金宇大路-锦湖大路 | 2 | 1.808 |
| 172 | 华溢路 | 新明街-华明街 | 2 | 1.834 |
| 173 | 华宇街 | 金宇大路-甲二路 | 2 | 2.690 |
| 174 | 华远路1 | 华明街-前进大街 | 2 | 1.068 |
| 175 | 华远路2 | 新明街-南湖中街 | 2 | 1.310 |
| 176 | 华远路3 | 泰祥街-芳草街 | 2 | 2.556 |
| 177 | 华运路1 | 华弘路-南湖中街 | 2 | 2.652 |
| 178 | 华运路2 | 南湖中街-华明街 | 2 | 0.506 |
| 179 | 汇福路 | 幸福街-顺通街 | 2 | 0.696 |
| 180 | 甲一路 | 前进大街-芳草街处 | 2 | 1.902 |
| 181 | 建民街 | 依美路-东岭南街 | 2 | 0.774 |
| 182 | 金宇南路1 | 芳草街-丙六十路 | 2 | 0.432 |
| 183 | 金宇南路2 | 前进大街-芳草街 | 2 | 3.060 |
| 184 | 金宇南路3 | 华明街-前进大街 | 2 | 1.062 |
| 185 | 金宇南路4 | 丙七十六路-南湖中街 | 2 | 2.988 |
| 186 | 金宇南路5 | 丙八十路-丙七十八路 | 2 | 0.564 |
| 187 | 林语路 | 前进大街-芳草街 | 2 | 3.194 |
| 188 | 民泰路 | 亚泰大街-人民大街 | 2 | 1.830 |
| 189 | 盛宇路1 | 丙七十七路-前进大街 | 2 | 4.112 |
| 190 | 盛宇路2 | 前进大街-芳草街 | 2 | 2.592 |
| 191 | 顺通街 | 汇福路-谊民路 | 2 | 3.082 |
| 192 | 泰恩街1 | 华远路-华远路 | 2 | 0.786 |
| 193 | 泰恩街2 | 金宇大路-金宇南路 | 2 | 0.588 |
| 194 | 泰景街1 | 林语路-林语路 | 2 | 1.096 |
| 195 | 泰景街2 | 南四环路-金宇大路 | 2 | 1.768 |
| 196 | 泰景街3 | 金宇大路-甲二路 | 2 | 5.352 |
| 197 | 泰居街1 | 林语路-盛世大路 | 2 | 0.516 |
| 198 | 泰居街2 | 盛世大路-芳邻路 | 2 | 0.810 |
| 199 | 泰瑞街 | 泰春街-林语路 | 2 | 0.834 |
| 200 | 泰熙路 | 前进大街-泰景街 | 2 | 1.080 |
| 201 | 泰祥街 | 南四环路-华远路 | 2 | 0.964 |
| 202 | 泰兴街 | 华惠路-金宇南路 | 2 | 1.044 |
| 203 | 泰宇路1 | 前进大街-芳草街 | 2 | 1.808 |
| 204 | 泰宇路2 | 南湖中街-前进大街 | 2 | 1.560 |
| 205 | 泰运街 | 华远路-盛宇路 | 2 | 2.022 |
| 206 | 无名路 | 市政府-华新街 | 2 | 0.642 |
| 207 | 幸福东路 | 华新街-南湖中街 | 2 | 2.154 |
| 208 | 乙五路 | 南四环路-华惠路 | 2 | 2.560 |
| 209 | 谊芳路 | 源汇大街-南四环路 | 2 | 0.976 |
| 210 | 源汇大街 | 南三环路-谊芳路 | 2 | 2.072 |
| 211 | 源汇西街 | 南环城路-谊芳路 | 2 | 2.118 |
| 212 | 源通路 | 东岭南街-亚泰大街 | 2 | 1.256 |
| 213 | 政府环路 | 市政府东-市政府东 | 2 | 1.902 |
| 214 | 华庆路 | 泰兴街-前进大街 | 2 | 3.684 |
| 215 | 华新街 | 南三环路-南四环路 | 4 | 6.384 |
| 216 | 开工胡同 | 工农大路-开运街 | 2 | 1.042 |
| 217 | 榆树南街 | 柳影路-扶余南二胡同 | 1 | 1.044 |
| 218 | 至善南胡同 | 永吉街-珲春街 | 1 | 1.050 |
| 219 | 永发胡同 | 人民大街-通化路 | 2 | 1.054 |
| 220 | 铁北二路北一胡同 | 凯旋路-铁北二路北二胡同 | 2 | 1.060 |
| 221 | 宽平北一胡同 | 红旗街-长春工业大学 | 2 | 1.060 |
| 222 | 百汇西胡同 | 同光路-西康胡同 | 2 | 1.074 |
| 223 | 天津路 | 南京大街-人民大街 | 2 | 1.080 |
| 224 | 兴工街 | 荣光路-吉林大路 | 2 | 1.082 |
| 225 | 体北路 | 亚泰大街-吉顺街 | 2 | 1.084 |
| 226 | 万北路 | 凯旋路-北人民大街 | 2 | 1.086 |
| 227 | 铁北二路北一胡同 | 凯旋路-铁路小区大门 | 2 | 1.090 |
| 228 | 长荣街 | 丙十五路-长新街 | 2 | 1.098 |
| 229 | 三辅街 | 凯旋路-北人民大街 | 2 | 1.098 |
| 230 | 白菊路2 | 团结路-团结路 | 2 | 1.098 |
| 231 | 南泉街 | 公平西路-东岭北街 | 2 | 1.100 |
| 232 | 二酉街 | 凯旋路-北人民大街 | 2 | 1.102 |
| 233 | 镇江路 | 牡丹胡同-牡丹胡同 | 2 | 1.102 |
| 234 | 贵阳街 | 南京大街-上海路 | 2 | 1.104 |
| 235 | 同心路 | 普阳街-泰来街 | 2 | 1.110 |
| 236 | 西同德路 | 建工南路-红旗街 | 2 | 1.110 |
| 237 | 洋浦西街 | 吉林大路-荣光路 | 2 | 1.113 |
| 238 | 孟家一路 | 电台街-开运街 | 2 | 1.114 |
| 239 | 自由胡同 | 人民大街-同志街 | 2 | 1.124 |
| 240 | 北八条街 | 台北大路-铁北一路 | 3 | 1.134 |
| 241 | 建德路 | 开运街向东389m-开运街向东389m | 2 | 1.134 |
| 242 | 隆礼路2 | 岳阳街-人民大街 | 2 | 1.140 |
| 243 | 春郊路 | 普阳街-建阳街 | 1 | 1.152 |
| 244 | 大屯西胡同 | 湖西南三胡同-宽平大路 | 2 | 1.152 |
| 245 | 桃源路 | 永长路-东天街 | 2 | 1.158 |
| 246 | 桦甸街胡同 | 南湖大路-湖光路 | 2 | 1.158 |
| 247 | 文化街 | 北安路-北安路 | 2 | 1.162 |
| 248 | 长岭街 | 长盛街-小区 | 2 | 1.166 |
| 249 | 嫩江路 | 北京大街-西三条街 | 2 | 1.168 |
| 250 | 东四条街 | 长白路-胜利大街 | 2 | 1.176 |
| 251 | 近埠街 | 北安路-自强街 | 2 | 1.182 |
| 252 | 青云街 | 北安路-新华路 | 2 | 1.184 |
| 253 | 自强街 | 自强南胡同-大经路 | 2 | 1.186 |
| 254 | 金庭路 | 金钱路-力旺大街 | 2 | 1.188 |
| 255 | 广州路 | 上海路-北京大街 | 2 | 1.194 |
| 256 | 丙七十五路1 | 华庆路-金宇大路 | 2 | 1.206 |
| 257 | 青川路 | 绿园教学楼-青川路 | 2 | 1.206 |
| 258 | 安宁路 | 无名-新荣街 | 1 | 1.208 |
| 259 | 永盛街 | 北人民大街-长新街 | 1 | 1.210 |
| 260 | 绿苑路 | 东岭南街-亚泰大街 | 2 | 1.212 |
| 261 | 丙四十四路 | 丙七十五路-新明街 | 2 | 1.220 |
| 262 | 卫民街 | 卫星路-修正路 | 2 | 1.230 |
| 263 | 南湖新村东街 | 南湖大路-繁荣路 | 1 | 1.231 |
| 264 | 卫民路 | 健民街- | 2 | 1.236 |
| 265 | 天宝街 | 明善二胡同-解放大路 | 2 | 1.238 |
| 266 | 浙江路 | 西一条街-西三条西边胡同 | 2 | 1.240 |
| 267 | 榆树北街 | 柳林路-宋家路 | 2 | 1.246 |
| 268 | 长江路 | 亚泰大街-胜利大街 | 2 | 1.266 |
| 269 | 南昌路 | 西民主大街-安达街 | 2 | 1.282 |
| 270 | 柳江路2 | 富丰路-无名路 | 2 | 1.286 |
| 271 | 丙五十七路 | 华宇街-南湖中街 | 2 | 1.308 |
| 272 | 北安南二胡同 | 大经路-清明街 | 3 | 1.311 |
| 273 | 宁静街 | 西安大路-绥中路 | 2 | 1.320 |
| 274 | 富强街 | 富强路-富强路 | 2 | 1.322 |
| 275 | 永春路 | 西五马路-长春大街 | 2 | 1.360 |
| 276 | 重庆胡同1 | 健康胡同-人民大街 | 2 | 1.360 |
| 277 | 双阳路 | 东盛大街-临河街 | 2 | 1.362 |
| 278 | 东八条街 | 铁道-长利路 | 3 | 1.374 |
| 279 | 永长路 | 亚泰大街-东头道街 | 2 | 1.380 |
| 280 | 西二条街 | 西广场-西广场 | 2 | 1.380 |
| 281 | 龙江路 | 人民大街-西三条街 | 2 | 1.380 |
| 282 | 和光路 | 虎林街-天宝街 | 2 | 1.382 |
| 283 | 抚松路 | 宽平大路-开运街 | 1 | 1.384 |
| 284 | 解放北胡同 | 西民主大街-建设街 | 2 | 1.384 |
| 285 | 文昌路 | 人民大街-亚泰大街 | 1 | 1.389 |
| 286 | 四达街 | 长新街-一匡街 | 2 | 1.390 |
| 287 | 进化东胡同 | 宽平大路-抚松路 | 2 | 1.410 |
| 288 | 丙十六路 | 蔚山路南侧-南四环路 | 2 | 1.424 |
| 289 | 东一条街 | 珠江路-长春科技城东门 | 2 | 1.430 |
| 290 | 解放大路南胡同 | 大经路-岳阳街 | 1 | 1.466 |
| 291 | 东七条街 | 长白路-太平街 | 2 | 1.466 |
| 292 | 集安路 | 红旗街-开运街 | 2 | 1.466 |
| 293 | 银竹路 | 金钱路-力旺大街 | 2 | 1.472 |
| 294 | 柳条路 | 长庆街-长庆街 | 2 | 1.478 |
| 295 | 安庆西路 | 富民大街-支农大街 | 2 | 1.488 |
| 296 | 平治街 | 大经路-民康路 | 2 | 1.494 |
| 297 | 飞跃北路 | 翔天街-天香街 | 2 | 1.496 |
| 298 | 西朝阳南胡同 | 安达街-云鹤胡同 | 2 | 1.504 |
| 299 | 朗秀路 | 兴仁街-小南街 | 2 | 1.512 |
| 300 | 西朝阳路 | 西民主大街-朝阳桥头 | 2 | 1.512 |
| 301 | 白菊路1 | 崇智路-丁香街 | 2 | 1.522 |
| 302 | 铁北二路北二胡同 | 凯旋路-凯西街 | 2 | 1.556 |
| 303 | 富丰路 | 柳影路-柳江路 | 2 | 1.570 |
| 304 | 一心街 | 长新街-长岭街 | 2 | 1.572 |
| 305 | 至善路 | 永吉胡同-人民大街 | 1 | 1.582 |
| 306 | 青浦路 | 新竹路-西安大路 | 2 | 1.590 |
| 307 | 天香街 | 景阳大路-飞跃路 | 2 | 1.600 |
| 308 | 明珠北路 | 南部快速路-亚泰大街 | 2 | 1.608 |
| 309 | 六马路 | 亚泰大街-大经路 | 2 | 1.612 |
| 310 | 长庆街3 | 清华路-自由大路 | 2 | 1.620 |
| 311 | 怀仁路 | 福安街-东盛大街 | 2 | 1.624 |
| 312 | 丙五十五路 | 前进大街-芳草街 | 2 | 1.628 |
| 313 | 天波街 | 一匡街-鞍山路 | 3 | 1.629 |
| 314 | 新荣街 | 同康路-东荣大路 | 2 | 1.634 |
| 315 | 丙四十五路 | 丙七十六路-新明街 | 2 | 1.638 |
| 316 | 光明路 | 人民大街-锦水路 | 2 | 1.648 |
| 317 | 清明街1 | 新发路-长春大街 | 2 | 1.652 |
| 318 | 芙蓉路 | 西三条街-辽宁路 | 2 | 1.654 |
| 319 | 建政路 | 人民广场-东民主大街 | 2 | 1.656 |
| 320 | 净水路 | 东岭街-亚泰大街 | 2 | 1.658 |
| 321 | 虎林街 | 清华路-同德路 | 2 | 1.664 |
| 322 | 二道街 | 亚泰大街-民康路 | 2 | 1.668 |
| 323 | 德润路 | 西环城路-丙十五街 | 2 | 1.682 |
| 324 | 西三条街 | 松江路-四平路 | 2 | 1.686 |
| 325 | 美程街 | 一匡街-台北大街 | 2 | 1.690 |
| 326 | 卫宇街 | 繁荣路-卫星路 | 2 | 1.690 |
| 327 | 荣馨路 | 民悦路-断头 | 2 | 1.700 |
| 328 | 二道沟街 | 长新街-长岭街 | 2 | 1.706 |
| 329 | 西一条街 | 松江路-杭州路 | 2 | 1.718 |
| 330 | 向阳街 | 光复路-长春大街 | 2 | 1.736 |
| 331 | 进化街 | 抚松路向东北346m-湖西路南一胡同 | 1 | 1.738 |
| 332 | 清溪路 | 青荫路-西安大路 | 2 | 1.758 |
| 333 | 青萍路 | 台北大街-青林路 | 2 | 1.764 |
| 334 | 永安街 | 北安路-锦水路 | 2 | 1.766 |
| 335 | 东长白路 | 亚泰大街-长利路 | 2 | 1.786 |
| 336 | 珲春街 | 园东路-平泉路 | 2 | 1.812 |
| 337 | 东二条街 | 广州路- | 2 | 1.858 |
| 338 | 鼎信路 | 首山路-团山街 | 2 | 1.864 |
| 339 | 四平路 | 人民大街-西三条西胡同 | 2 | 1.868 |
| 340 | 天乐路 | 东四道街-塘子胡同 | 2 | 1.894 |
| 341 | 青荫路 | 铁西街-青年路 | 2 | 1.894 |
| 342 | 湖光路 | 前进大街-电台街 | 1 | 1.898 |
| 343 | 吴淞路 | 胜利大街-北京大街 | 2 | 1.948 |
| 344 | 经纬南路2 | 临河街向东297m-和顺三条 | 2 | 1.974 |
| 345 | 团结路 | 人民大街-白菊路 | 2 | 1.978 |
| 346 | 黑水路 | 亚泰大街-站前广场 | 2 | 1.986 |
| 347 | 丙五十三路 | 华康街-前进大街 | 2 | 1.996 |
| 348 | 东三条街 | 吴淞路-黄河路 | 2 | 2.014 |
| 349 | 宋家路 | 菜市北街-农安北街 | 4 | 2.016 |
| 350 | 杭州路 | 人民大街-辽宁路 | 2 | 2.026 |
| 351 | 富城路 | 北人民大街-亚泰大街 | 2 | 2.044 |
| 352 | 通伊路 | 东天街-东天街（北） | 2 | 2.068 |
| 353 | 首山路 | 北环城路-团山街 | 2 | 2.094 |
| 354 | 富城路 | 亚泰大街-北人民大街 | 2 | 2.100 |
| 355 | 长白路 | 亚泰大街-站前广场 | 2 | 2.108 |
| 356 | 大屯街 | 湖西路-宽平大路 | 2 | 2.112 |
| 357 | 建和街 | 北安路-同志街 | 2 | 2.124 |
| 358 | 青龙路 | 西环城路向东376m-自强大道向东737m | 1 | 2.148 |
| 359 | 振兴路 | 创业大街-红领巾路 | 2 | 2.202 |
| 360 | 同德路 | 延安大街-红旗街 | 2 | 2.210 |
| 361 | 东天街 | 东大广场-永长路 | 2 | 2.214 |
| 362 | 东中华路 | 人民大街-东民主大街 | 2 | 2.230 |
| 363 | 东朝阳路 | 人民大街-东民主大街 | 2 | 2.234 |
| 364 | 西康路1 | 人民大街-新疆街 | 2 | 2.250 |
| 合计 | | | | 1620 |

2、结构强度检测

| 序号 | 道路名称 | 起终点 | 车道数 | 结构强度测线长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北环城路 | 四化桥-基隆北街 | 1 | 7.24 |
| 2 | 北人民大街 | 北环城路-铁北二路 | 1 | 4.172 |
| 3 | 北四环路 | 102国道-长白公路 | 1 | 18.493 |
| 4 | 春城大街 | 西安大路-开运街 | 1 | 4.85 |
| 5 | 东环城路 | 四化桥-自由大路 | 1 | 9.064 |
| 6 | 东吉林大路 | 英俊大街-富阳街 | 1 | 3.466 |
| 7 | 东盛大街 | 四通路-卫星路 | 1 | 7.114 |
| 8 | 工农大路 | 人民大街-西解放立交桥 | 1 | 4.178 |
| 9 | 皓月大路 | 安达街-长春绕城高速 | 1 | 12.05 |
| 10 | 和平大街 | 西安大路-南阳路 | 1 | 2.946 |
| 11 | 机场路 | 长春兴隆综合双创中心南侧-常德路 | 1 | 5.835 |
| 12 | 机场路（惠公路） | 锦州街-惠公路桥下调头口处 | 1 | 1.663 |
| 13 | 吉林大路 | 高速口-亚泰大街 | 1 | 8.107 |
| 14 | 京哈路 | 龙湖大路-安龙立交桥 | 1 | 4.127 |
| 15 | 景阳大路 | 泰来街-站前街 | 1 | 7.185 |
| 16 | 凯旋路（北四环-北环城） | 北四环路（北侧下桥口）-北环城路 | 1 | 2.862 |
| 17 | 宽平大路 | 南湖广场-开运街 | 1 | 1.62 |
| 18 | 南湖大路 | 洋浦大街-开运街 | 1 | 9.245 |
| 19 | 南环城路 | 黑嘴子桥-卫明街 | 1 | 3.801 |
| 20 | 普阳街 | 西安大路-东风大街 | 1 | 4.608 |
| 21 | 青年路 | 市政界-西安大路 | 1 | 8.922 |
| 22 | 人民大街 | 站前广场-南出口 | 1 | 11.868 |
| 23 | 生态大街 | 卫星路-生态广场 | 1 | 1.481 |
| 24 | 凯旋路 | 北环城路-杭州路 | 1 | 4.849 |
| 25 | 西环城路 | 基隆街-自立街 | 1 | 9.182 |
| 26 | 西四环路 | 长白公路-长沈路 | 1 | 14.654 |
| 27 | 新民大街 | 解放大路-新民广场 | 1 | 1.481 |
| 28 | 亚泰大街 | 长松高速入口-南四环路南1197米 | 1 | 21.979 |
| 29 | 远达大街 | 望龙桥-惠工路 | 1 | 5.148 |
| 30 | 长春大街 | 人民广场-东大桥广场 | 1 | 2.578 |
| 31 | 自由大路 | 东环城路-新民广场 | 1 | 6.843 |
| 32 | 芳草街 | 蔚山路-甲二路 | 1 | 4.981 |
| 33 | 西安大路 | 人民广场-西环城路 | 1 | 6.682 |
| 34 | 创业大街 | 正阳广场-春城大街 | 1 | 0.752 |
| 35 | 飞跃路 | 站前街-支农大街 | 1 | 2.486 |
| 36 | 新开大街 | 乾安路-宜良路向北1276m | 1 | 1.859 |
| 37 | 长吉北线 | 安龙泉立交桥（中心）-东环城路 | 1 | 4.069 |
| 38 | 北安路 | 大经路-辽宁路 | 1 | 5.048 |
| 39 | 锦湖大路 | 新明街-永春桥头 | 1 | 10.212 |
| 40 | 谊民路 | 东岭南街-南湖中街 | 1 | 6.61 |
| 41 | 南京大街 | 亚泰大街-北京大街 | 1 | 1.457 |
| 42 | 乐群街 | 东新路-自由大路 | 1 | 3.188 |
| 43 | 鞍山路 | 利国街-九台路 | 1 | 1.176 |
| 44 | 四通路 | 机场路-临河街 | 1 | 6.528 |
| 45 | 西中华路 | 西民主大街-建设街 | 1 | 0.555 |
| 46 | 天津路 | 南京大街-人民大街 | 1 | 0.54 |
| 47 | 兴工街 | 荣光路-吉林大路 | 1 | 0.541 |
| 48 | 柳江路2 | 富丰路-无名路 | 1 | 0.643 |
| 49 | 四平路 | 人民大街-西三条西胡同 | 1 | 0.934 |
| 50 | 杭州路 | 人民大街-辽宁路 | 1 | 1.013 |
| 51 | 东中华路 | 人民大街-东民主大街 | 1 | 1.115 |
| 合计 | | |  | 272 |

**第六章 投标文件构成及格式**

（项目名称） 标段

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

**目 录**

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、开标一览表

五、资格审查资料

六、检测方案

七、其他资料

**一、投标函及投标函附录**

（招标人名称） ：

1．我方已全面阅读和研究贵方的招标编号为 的 招标文件，并经过对现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的全部内容，以本投标函向你方发包的全部内容进行投标。投标报价为 ，服务周期 ，按合同约定完成工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）开标一览表；

（6）资格审查资料；

（7）检测方案；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

年 月 日

**（二）投标函附录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 服务周期 |  |  |
| 3 | 服务标准 |  |  |
| 4 | 权利义务 | 符合实质性要求和条件 |  |
| …… | …… | …… |  |

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

**（三）投标人不参与涉黑涉恶承诺书**

（招标人名称）：

我方承诺，在参与 （项目名称） 投标过程以及中标后的工作中，我方不存在下列任何情形之一：

1. 强揽工程：以黑恶势力承包工程；强迫他人接受限定条件或退出竞争；强迫中标人放弃中标或转包；以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标等。
2. 恶意竞标：以黑恶势力用明显低于建安成本价格中标；利用围标、串标、虚假投标及威胁手段等方式骗取中标；以黑恶势力使得工程的实际造价远远高于中标价格，造成国有资产流失；伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行恶意投标，谋取不正当利益等违法犯罪行为。
3. 扰乱工程招投标活动：以黑恶势力在评标现场聚众闹事、寻衅滋事，冲击评标现场，打砸破坏评标现场办公设施；用威胁等手段恐吓评标专家、工作人员等行为；捏造事实、恶意投诉、无理取闹，扰乱招投标正常秩序。
4. 其他任何涉黑涉恶的行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并愿意承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时，我方承诺在整个招投标过程中，一旦发现涉黑涉恶线索及时向监管部门及有关部门举报，并积极协助有关部门进行调查取证。

特此承诺

申请人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

年 月 日

**二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）**

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

**二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、投标保证金**

附：须提供基本账户开户许可证明及投标保证金汇款凭证等相关证明文件复印件。

如采用银行保函，格式如下**（此格式仅供参考）**。

（招标人名称）：

鉴于 （投标人名称）（以下称“投标人”）于 年 月 日参加 （项目名称）招标的投标， （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 。 本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

年 月 日

**四、开标一览表**

项目编号：

项目名称： 开标时间： 年 月 日 时 分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 | 投标保证金  （有/无） | 投标报价  （万元） | 服务周期 | 服务标准 | 优惠条件及服务承诺 |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、填报的内容必须和投标文件及投标函中的内容一致，如有不一致以投标文件正本为准。

1. **本“开标一览表”另出一份单独用小信封密封、送达，为开标时唱标用。**
2. 优惠条件及服务承诺，详细内容必须在投标书中载明，如内容较多，本表只填写“有”“无”即可。

投标人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**投标报价明细表（格式）**

项目名称： 货币单位:***元***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总价： | | | | | |

报价要求：供应商的投标总价应当包含为完成本项目全部工作所需的一切费用，包括成本、利润、税金等。投标人的中标单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

投标单位全称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

时间： 年 月 日

**五、资格审查资料**

**（一）基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 | | |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 | | |  | | |
| 传真 |  | | 网址 | | |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | | 电话 | |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | | 电话 | |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： | | | | | | | | |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： | | | | | | | | |
| 营业执照号 |  | | | | 员工总人数： | | | | |
| 注册资本 |  | | | | 其 中 | 高级职称人数 | |  | |
| 成立日期 |  | | | | 中级职称人数 | |  | |
| 基本账户开户银行 |  | | | | 技术人员数量 | |  | |
| 基本账户银行账号 |  | | | | 各类注册人员 | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附营业执照、资质证书等相关证明材料。

**（二）近年财务状况**

**（格式如下）**

**资格条件承诺函**

致： (采购人、采购代理机构)

我单位(公司)参与 (采购项目名称 项目编号)

采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采 购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料， 证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本

资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责。如有虚假，

将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖章：

签字：

日期：

**（三）近年完成的类似项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 检测期限 |  |
| 检测内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

**（四）正在进行和新承接的项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 检测期限 |  |
| 检测内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

**(五)近年发生的诉讼及仲裁情况**

注:投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

**（六）拟委任的主要人员汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职 称 | 专 业 | 执业或职业资格证明 | | | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（七）主要人员简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 | | |  |
| 职 称 |  | | 学历 |  | 拟在本项目任职 | | |  |
| 工作年限 |  | | | | 从事工作年限 | | |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | | |
| 时 间 | | 参加过的类似项目 | | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附证书等相关证明材料。

**（八）其他资格审查资料**

**格式自拟**

**六、检测方案**

**本部分内容包括但不限于检测方案、检测制度、售后服务、应急处理及组织协调等；根据招标文件要求逐一列举，其他内容自行补充，格式自拟**。

**七、其他资料**

1、服务承诺和优惠条件（格式自拟）。

2、招标文件中要求的所有承诺书。

3、招标文件中要求的其他资料以及投标人认为有必要提供的其他资料（格式自拟）。

**格式一：**

**中小企业声明函（格式）**

**注：如投标人虚假承诺本声明函，中标的投标人采购人有权拒绝与其签署合同，并追究其法律责任，未中标投标人视为其虚假响应，并将此虚假响应情况报送主管部门处理。**

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件**

（如果是，提供）

**招标文件要求提供的其他资质证明文件、招标文件要求提供的其他文件资料、投标人认为对其投标有利的其他文件资料**

**（格式自拟）**