出租汽车智能监管平台二期项目

竞争性磋商文件

项目编号：JM-2024-10-01302

采   购   人：长春市交通运输信息服务中心

采购代理机构：吉林前川项目管理有限公司

2024年11月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  磋商评审细则	20

第四章  合同条款及格式	50

第五章  采购需求	51

第六章  响应文件格式	100

# 竞争性磋商公告

项目概况

出租汽车智能监管平台二期项目的潜在供应商应自行登录政采云一站式政府采购云服务平台(以下简称“政采云”)(网址：http://www.zcygov.cn)下载获取采购文件，并于2024年11月19日09时30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JM-2024-10-01302；

2.项目名称：出租汽车智能监管平台二期项目；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额(人民币)：173.9100万元；

5.最高限价(人民币)：173.9100万元；

- 6.采购需求：包括数据源、投诉分析、业务许可审批管理、设备管理年审系统、运行监控指挥调度、动态监管稽查管理、综合数据统计分析等内容,具体内容详见采购文件；

- 7.合同履行期限(服务期)：平台建设周期：合同签订后9个月内完成；维保期：自平台建设完成并验收合格后三年；

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)本项目属于专门面向中小企业(监狱企业的视同小型和微型企业、残疾人福利性单位的视同小型和微型企业)采购的项目(所属行业为软件和信息技术服务业)；

(2)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)；

(3)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)；

(4)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)；

(5)《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)；

(6)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

(1)供应商应在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，按《关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》(长财采购[2022]2066号)文件要求执行；

(3)按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)要求，截止至本项目公告发布之日止，拒绝被“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)列入①失信被执行人②重大税收违法案件当事人名单及被“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)未列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次采购活动；

(4)按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2024年11月07日至2024年11月13日，每天上午08：00至下午16：00(北京时间，法定节假日除外)；

2.地点：政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)；

3.方式：供应商需自行登录“政采云”(网址：http://www.zcygov.cn)，进行注册(https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry)并下载采购文件，其他途径获取的采购文件一律无效。申请获取采购文件时需提交以下资料加盖公章扫描件(以下资料须在“政采云”平台“申请获取采购文件”时的附件处提交)：营业执照副本、法定代表人资格证明及法定代表人身份证或法定代表人授权书及被授权委托人身份证和法定代表人身份证,中小企业声明函。

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年11月19日09时30分(北京时间)；

2.地点：政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)南关区长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招开标室四,本项目执行电子化招投标，无需现场出席，须通过政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)递交电子版响应文件。

- 开启

1.时间：2024年11月19日09时30分(北京时间)；

2.地点：政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn),长春市二道区洋浦大街6999号凯利中心AB栋101评标室,本项目执行电子化招投标，无需现场出席，须通过政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)递交电子版响应文件。

投标操作流程：供应商在政府采购云平台网注册入库成为正式供应商后，在平台上按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本次公告同时在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台及政采云”平台(http:// www.zcygov.cn)同步推送的相关平台展示。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：长春市交通运输信息服务中心

地址：吉林省长春市南关区天乐路699号‌‌

联系电话：0431-80550024(周圣凯)

2.采购代理机构信息

名称：吉林前川项目管理有限公司

地址：吉林省长春市南关区华庆路与新明街交汇处远大购物广场营销中心G1栋1310室

联系电话：0431-82275788(王佳棋)

3.项目联系方式

项目联系人：王佳棋

电话：0431-82275788

4.监督部门：长春市财政局政府采购管理工作办公室

电话： 0431-89865657

来源：吉林前川项目管理有限公司

初审：王佳棋

复审：白艳梅

终审：周圣凯

# 第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名 称：长春市交通运输信息服务中心 地 址：吉林省长春市南关区天乐路699号‌‌ 联系方式：0431-80550024(周圣凯) |
|  | 采购代理机构 | 名 称：吉林前川项目管理有限公司 地 址：吉林省长春市南关区远大购物广场营销中心G1栋1310室 联 系 人：王佳棋 联系方式：0431-82275788 |
|  | 项目名称 | 出租汽车智能监管平台二期项目 |
|  | 项目编号 | JM-2024-10-01302 |
|  | 采购需求 | 包括数据源、投诉分析、业务许可审批管理、设备管理年审系统、运行监控指挥调度、动态监管稽查管理、综合数据统计分析等内容,具体内容详见采购文件 |
|  | 项目地点 | 采购人指定地点 |
|  | 资金来源及 落实情况 | 资金来源：财政资金；出资比例：100%； 资金落实情况：已落实。 |
|  | 合同履行期限(服务期) | 合同履行期限(服务期)：平台建设周期：合同签订后9个月内完成；维保期：自平台建设完成并验收合格后三年。 |
|  | 申请人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： (1)本项目属于专门面向中小企业(监狱企业的视同小型和微型企业、残疾人福利性单位的视同小型和微型企业)采购的项目(所属行业为，软件和信息技术服务业)； (2)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)； (3)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)； (4)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)； (5)《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)； (6)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)等相关政策。 3.本项目的特定资格要求： (1)供应商应在中华人民共和国境内注册，具有有效的营业执照； (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，按《关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》(长财采购[2022]2066号)文件要求执行； (3)按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)要求，截止至本项目公告发布之日止，拒绝被“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)列入①失信被执行人②重大税收违法案件当事人名单及被“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)未列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与本次采购活动； (4)按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |
|  | 踏勘现场 | ■不组织，供应商自行踏勘 □组织 |
|  | 分包情况 | 不允许分包 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 磋商预备会 | 不召开 |
|  | 供应商提出问题的截止时间 | 响应文件截止时间5日前 |
|  | 采购人书面澄清或者修改的时间 | 响应文件截止时间5日前 |
|  | 采购预算 | 本项目最高限价：173.9100万元； 超出采购预算的首次报价及最终报价视为无效报价，响应文件将被否决。 |
|  | 响应有效期 | 响应文件截止之日后90天(日历天) |
|  | 磋商保证金 | (1)根据长春市财政局文件长财采购[2021]695号，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定：经“信用中国“网站查询不存在行政处罚信息的供应商无需缴纳磋商保证金； (2)根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国“网站查询存在行政处罚信息的供应商按以下要求缴纳磋商保证金： 磋商保证金形式：磋商保证金应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳、提交或转账、电汇(转账、电汇须从供应商的基本账户转出)。 磋商保证金金额：1.7万元 提交时间和要求：应在提交响应文件截止时间前将磋商保证金存入采购代理机构指定账户，银行进账单或电汇凭证等凭证上应明确用途、投标项目名称(可简写)、联系人及电话，以便核对查实。供应商缴纳完磋商保证金后须将银行的存款回单复印件装入到响应文件中，否则响应文件无效。磋商保证金的确认以最终到账日期为准。 收款人全称：吉林前川项目管理有限公司 帐号：0710449011015200051169 开户银行：吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行 开户行行号:314241012362。 |
|  | 近年财务状况 的年份要求 | 近三年(2021年-2023年) |
|  | 近年完成的类似 项目的年份要求 | 近五年(2019年1月1日至响应文件提交截止时间止) |
|  | 响应文件份数 | 1、电子版响应文件： 电子版：供应商在响应文件截止时间前通过“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)递交电子响应文件1份，逾期上传的电子响应文件，平台将予以拒收。响应文件因供应商自身原因未能成功解密的，视为逾期未提交响应文件。 2、供应商在中标后，应按采购人要求的形式(纸质版、电子版)和数量提供响应文件(纸质版响应文件及普通电子版响应文件应与“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)上传电子响应文件内容一致)。普通电子版响应文件应为响应文件全部内容的PDF格式。 |
|  | 装订要求 | 装订要求：/ |
|  | 签字或盖章要求 | (1)响应文件所有要求签字的地方都应由本人签字(包括姓和名)，不得由他人代签。 (2)响应文件所有要求盖章的地方都应按照竞争性磋商文件的规定加盖与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用专用章(如经济专用章、投标专用章等)或下属单位印章代替。 (3)响应文件所有要求法人盖章的地方，都应按照竞争性磋商文件的规定加盖经相关部门备案的法人章。 (4)响应文件格式中要求供应商“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自参与采购活动而不委托代理人参与采购活动，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人参与采购活动，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
|  | 提交文件地点 | 政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)南关区长春市高新区鸿达街248号吉林日报副楼4楼吉利招开标室四,本项目执行电子化招投标，无需现场出席，须通过政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)递交电子版响应文件。 |
|  | 是否退还响应文件 | 否 |
|  | 提交响应文件截止时间 | 2024年11月19日09时30分(北京时间) |
|  | 响应文件远程解密方式 | 本项目采用“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)不见面开标大厅进行远程采购活动。 响应文件远程解密方式： ①公布供应商名单后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的相同数字证书(CA锁)及电脑进行远程解密(各供应商在响应文件提交截止时间前及“政采云”系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密)。 ②响应文件解密截止时间后，“政采云”平台公布投标报价信息，供应商需持企业数字证书登录“政采云”平台在线确认投标报价信息。 ③因投标供应商自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交响应文件，其投标无效。 二次报价递交方式：收到平台短信后5分钟内登陆“政采云”平台(http：//www.zcygov.cn)，并于30分钟内提交最终报价，逾期未提交，其响应无效。 |
|  | 磋商小组的构成 | 磋商小组构成：相关专家3人； 评标专家确定方式：从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。 |
|  | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选供应商。原则上推荐排名位于第一名的成交候选供应商为成交供应商。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法 |
|  | 合同方式 | 固定总价。 |
|  | 合同签订 | ①采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交单位响应文件的规定，与成交单位签订政府采购合同； ②并于采购合同签订2日内完成相关合同备案。 |
|  | 付款方式 | ①合同签订后10日内支付合同总金额的30%； ②项目整体进度完成度达到80%时，支付合同总金额的30%； ③项目验收合格后，支付合同总金额的35%； ④剩余合同总金额的5%于维保期结束后一次性支付。 |
|  | 履约保证金 | 非中小企业中标的： 履约保证金金额：中标金额的5% 履约保证金的递交方式：以银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票、转账凭证，银行、专业担保公司出具的保函形式递交 中小企业中标的： 履约保证金金额：中标金额的2% 履约保证金的递交方式：以银行出具的现金支票、保兑支票、银行汇票、转账凭证，银行、专业担保公司出具的保函形式递交 |
|  | 维保期限 | 自平台建设完成并验收合格后三年 |
|  | 低于成本价不正当竞争预防措施 (实质性要求) | 1、在评审过程中，供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商时合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述)。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。 书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3、供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
|  | 信用信息查询 | 对供应商信用信息的查询： 查询渠道： ①“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 ②中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)列入失信被执行人 ③中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)：政府采购严重违法失信行为信息记录。 查询截止时点：响应文件提交截止时间。 信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 采购人或采购代理机构将按查询截止时点对所有供应商的信用信息进行查询，网站查询记录作为采购活动存档备案材料的组成部分进行留存。 信用信息的使用规则： 采购人或采购代理机构将按查询截止时点对所有供应商的信用信息进行查询，查询结果作为是否接受投标报名的依据之一，重大税收违法失信主体、失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将不接受其参加政府采购活动。 |
|  | 电子标说明 | 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 响应文件电子版方面技术支持：95763 供应商在政府采购云平台(网址：http:// www.zcygov.cn)通过数字证书制作响应文件1份(此响应文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制响应文件的供应商数字证书解密)。 备注： 1、响应文件电子版(U盘)按竞争性磋商文件规定执行，用数字证书编制的电子版按《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》进行投标操作。 |
|  | 采购代理服务费 | 执行国家发展改革委发改价格[2015]299号文件计取，本项目招标代理服务费由成交供应商支付3.4782万元。 |
| 注：文件中不一致处，以出现顺序较后者为准。 |  |  |

## 二、供应商须知

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，对本项目进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购需求、合同履行期限：

1.3.1 本次采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目提供采购代理服务的；

(3)被责令停业的；

(4)被暂停或取消磋商资格的；

(5)财产被接管或冻结的；

(6)在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 磋商预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 磋商预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.10 偏离

允许正偏离，不允许负偏离。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

(1)竞争性磋商公告；

(2)供应商须知；

(3)评审办法；

(4)合同条款及格式；

(5)响应文件格式；

(6)供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2磋商文件的澄清将以书面形式发给所有购买磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的磋商时间不足2天，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的供应商。但如果修改磋商文件的时间距磋商时间不足5天，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长磋商时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

(1)应答函及磋商报价表；

(2)法定代表人或负责人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)企业信誉承诺书

(4)方案部分；

(5)资格审查资料；

(6)其他材料。

3.2 磋商报价

3.2.1以人民币报价，按要求进行磋商二次报价。

3.2.2供应商因本项目需支付的一切费用均由承包人承担，并包含在所报的总价内。

3.3 磋商有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。

3.4 资格审查资料

3.4.1 响应文件中需附供应商的营业执照副本复印件加盖公章。

3.4.2 供应商“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书等复印件加盖公章，具体年份要求见供应商须知前附表。

3.5 备选磋商方案

不接受。

3.6 响应文件的编制要求

3.6.1 响应文件应按磋商文件中提供的 “响应文件格式”进行编写，并填写目录与页码，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关合同履行期限、磋商有效期、技术标准和要求、采购需求等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 响应文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 磋商

4.1 响应文件的密封和标识(本项目不适用)

4.1.1 响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2磋商报价表单独封装用于唱标；业绩原件应单独密封备查。

4.1.3 响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.4未按本章第4.1.1 项、第4.1.2项要求密封和加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的磋商截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的磋商时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的地点进行磋商，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

主持人按下列程序进行磋商：

以政采云平台过程为准。

5.3 磋商异议

供应商对磋商有异议的，应当在磋商进行时提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1竞争性磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。竞争性磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 竞争性磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者采购人的人员；

(3)与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

(4)曾因在招标、评审以及其他与招标磋商有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

竞争性磋商小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定竞争性磋商小组直接确定成交人外，采购人依据竞争性磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，竞争性磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 成交候选人公示

采购人在供应商须知前附表规定的媒介公示成交候选人。

7.3 成交通知

在本章第3.3款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30天内，根据磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者竞争性磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对竞争性磋商小组成员的纪律要求

竞争性磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，竞争性磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关采购人投诉。

8.6纪律监督

由监督部门对本次政府采购中出现的投诉事宜及违背政府采购法相关规定的行为做出纪律监督。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

二次报价表(以政采云平台显示为准)

供应商： 二次磋商报价： (万元) 供应商单位法人代表或授权代理人签字： 时间： 年 月 日

# 第三章 磋商评审细则

1、磋商

采购人在竞争性磋商文件规定的时间和地点组织磋商，磋商单位须派代表参加。

2、竞争性磋商小组

竞争性磋商小组由三人组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二，磋商小组对磋商响应文件进行审查、质疑、评估和比较。磋商期间，磋商响应方法人代表或法人授权委托人必须在场外等候。负责解答有关事宜。

3、磋商响应方

磋商期间，磋商响应方法人代表或法人授权委托人必须保持通讯畅通，负责解答有关事宜，根据有关事宜作出书面回复澄清，其书面回复作为签订合同的依据，具有同等法律效力

4、对竞争性磋商响应文件的审查和响应性的确定

采购人将组织审查竞争性磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果确定磋商响应方无资格履行合同，将取消其磋商资格。

5、竞争性磋商原则和方法

竞争性磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对竞争性磋商响应方提供的资信情况、履约能力和报价(报价可以进行二次报价，以最后一次报价为准)等进行综合分析评审，由竞争性磋商小组以综合评估法，确定成交磋商单位。

客观﹑公正的对待所有竞争性磋商响应方，对所有磋商评价，均采用相同的程序和标准。在磋商期间，竞争性磋商响应方不得向竞争性磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动。否则将废除其参加磋商资格。

在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组成员不得与竞争性磋商响应方私下交换意见。在磋商直至授予合同的整个时间内，任何评审人员和工作人员不得对外公布磋商的一切内容，若确有需要则需经竞争性磋商小组组长批准，统一对外。竞争性磋商小组不向落标方解释落标原因，不退还磋商响应文件。

6、价格评审标准

6.1供应商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予(10%)的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标总价－小型或微型企业产品核实后的价格×(10%)；

6.2本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物(以提交的中小企业申明函为准，供应商及其代理产品的制造商均应提交)；

6.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6.4中小企业联合协议中约定，小型企业或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

7、成交通知

竞争性磋商结束后，本项目公告期为一个工作日。公告期限届满之日起7个工作日内,参与采购活动的投标供应商认为采购过程和成交结果使自己权益受到损害的,可以以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

(一)资格审查表

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 | 响应文件内附复印件加盖单位公章 |
|  | 基本资质 | 法定代表人身份证明、法人授权委托书及受托人身份证(法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件) | 是否响应采购文件要求 |
|  | 财务报告 | 按《关于加强政府采购信用体系建设简化供应商资格条件有关事项的通知》(长财采购[2022]2066号)文件要求，供应商应在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社保保障资金情况的资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。 不适用信用承诺的情形： 1.被列入政府采购不良行为记录名单的，被禁止参加政府采购活动且尚在处罚有效期内的； 2.被有关部门列入失信被执行人、联合惩戒对象、严重违法失信行为记录等情形的； 3.其他法律法规规定的不适用于资格条件信用承诺的情形。 | 是否响应采购文件要求 |
|  | 基本资质 | 提供参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供《资格承诺函》) | 是否响应采购文件要求 |
|  | 基本资质 | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求，根据响应文件递交截止时间“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。 响应文件中附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书，且采购代理机构将按查询截止时间对所有供应商的信用信息进行查询，查询记录也将作为评标依据。 | 是否响应采购文件要求 |
|  | 采购政策 | 提供中小企业声明函 | 是否响应采购文件要求 |

注：上述审查项目中，有一项不符合磋商文件要求，该响应文件则作无效投标处理，不再进入符合性审查。

(二)符合性审查表

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 | 供应商名称 | 与营业执照一致。 |
|  | 商务 | 投标函签字盖章 | 均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 |
|  | 商务 | 响应文件格式 | 符合磋商文件中“响应文件格式”的要求，按磋商文件的要求盖章、签署。 |
|  | 报价 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
|  | 商务 | 合同履行期限 (服务期) | 合同履行期限(服务期)：平台建设周期：合同签订后9个月内完成；维保期：自平台建设完成并验收合格后三年。 |
|  | 商务 | 响应有效期 | 响应文件递交截止之日后90天(日历天) |
|  | 商务 | 磋商保证金 | 依据长财采购【2021】695号文件规定，对于诚信良好的供应商可免收磋商保证金，须提供网页截图作为免缴证明；但对于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定，经“信用中国”网站查询存在行政处罚信息的供应商，须按规定提交磋商保证金，并提供缴纳证明。 |
|  | 技术 | 采购需求 | 符合第五章“采购需求”的要求 |
|  | 技术 | 其他 | 在服务期限内提供至少1人次/年（7*8小时）的驻场人员，在重保或特殊时间内可根据采购人要求增加满足技术的人员数量（上限不超过5人），且可提供7*24小时现场服务。响应文件中附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书(格式自拟) |
|  | 技术 | 其他 | 出租汽车智能监管平台二期项目建设竣工后，乙方应向信息中心完整移交出租汽车智能监管平台二期系统，包括但不限于系统的所有源代码、数据库（含全部数据、存储过程、视图等）、可执行文件、相关技术文档（如架构设计文档、详细设计文档、用户手册、操作指南、维护手册等）、测试报告、系统运行环境配置说明，确保信息中心获得运行和维护该系统所需的一切元素。响应文件中附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章的承诺书(格式自拟) |
|  | 报价 | 响应报价 | 不超过最高限价(超出最高限价的响应报价其响应文件将被否决) |

注：响应文件不符合以上条件之一的，该响应文件作无效处理。不再进行详细评审。

- 详细评审

| 报价分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 评分标准 | 分值 |
| 报价 (10分) | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价供应商的价格 分按下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)*价格权值10%×100 *本项目针对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 10 |
| 技术商务分 |  |  |
| 类型 | 评分标准 | 分值 |
| 商务 (25分) | 企业业绩： 1.综合业绩 自2019年1月1日(含)以来，具有交通信息化集成及软件开发案例，每提供一 个业绩得1分，满分3分。 2.专项业绩 自2019年1月1日(含)以来，具有信息化集成及软件开发案例，建设范围含出 租汽车(网约车)管理或出租汽车(网约车)运行监测、分析的,每提供一个业绩得1 分，满分3分。 注：①提供项目合同(须包括签订合同的首页、项目服务内容、签字盖章页等) 以及有建设单位或业主盖章的验收证明，提供上述证明材料的扫描件并加盖供应 商公章，未提供或提供不符者不得分。②上述项目不重复记分。 | 6 |
|  | 综合实力(需提供证明材料扫描件，加盖供应商公章)： 1.具有有效期内的认证证书： ①环境管理体系认证证书(ISO14001)； ②质量管理体系认证(ISO19001或ISO9001)； ③信息安全管理体系认证证书(ISO/IEC27001)。 每提供1个证书得1分，最多得3分。 | 3 |
|  | 专业技术能力： 具有以下与本项目建设内容相关的计算机软件著作权登记证书，包括：出租车辆 GPS监控调度管理类、出租车信息发布类、出租车企业在线管理类、出租车电召 服务类、基于大数据行为识别的出租车监管服务类、数据可视化展示类，每有一 项得1分，满分6分。 注：以上内容需提供证明材料扫描件，加盖供应商公章。 | 6 |
|  | 项目团队： 1.项目经理 供应商拟派项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格认证的信息系统项目管理师证书的得2分，同时具有交通类高级及以上职称证书的加1分，满分3分。 2.技术负责人 供应商拟派技术负责人具有计算机相关专业中级及以上证书的得1分，同时具有计算机技术与软件专业技术资格认证的系统分析师或系统架构设计师或信息系统项目管理师证书的加1分，满分3分。 3.项目团队成员 供应商拟派项目团队成员具有计算机或大数据或交通类中级及以上证书的，每提供一个证书得1分，满分4分。 注： ①项目经理和技术负责人不能为同一个人。 ②项目团队成员中一人多证的按一个证书计算。 ③提供上述人员的相关证书复印件、由供应商缴纳的近六个月内任意一个月社保 缴纳记录或与供应商签订的劳动合同，加盖供应商公章。 | 10 |
| 技术(65分) | 整体服务方案(根据供应商针对项目总体内容提出的响应方案进行评价)： 1.方案包含项目背景、建设目标、建设内容、现状分析等，方案具体详细、重 点突出、结构严谨，能够满足项目整体要求的每有一项得2分，最多得8分； 2.方案包含项目背景、建设目标、建设内容、现状分析等，方案较为简单，但 基本能符合项目需求，不影响项目实施的每有一项得1分，最多得4分； 3.未提供相关内容或内容不能满足项目需求，无法保证项目整体实施的不得 分。 | 8 |
|  | 建设需求分析(根据供应商提出的项目建设需求分析进行评价)： 1.需求分析包含业务需求分析、系统功能性需求分析、系统非功能性需求分析、 对接需求分析，且分析内容准确、重点突出，符合项目建设需要的每有一项得2 分，最多得8分； 2.未提供相关内容或内容不能满足项目需求，无法保证项目整体实施的不得 分。 | 8 |
|  | 应用系统设计方案： 1.项目总体架构-数据中台(设计方案需提供数据中台展示功能的示例截图，否则 不得分)：根据供应商对数据中台展示模块的设计情况进行评价，包括系统平台 产生输入，交通数据应用共享，数据应用共享目录，数据存储总量，24小时数据 传输流量拓扑，数据应用统计等功能的设计方案。供应商设计方案认识清晰、理 解深刻、阐述准确、内容合理的得4分；设计方案认识基本清晰、理解一般、阐 述基本准确、内容基本合理的得2分；设计方案不合理、不完整、不准确的得0 分。 2.投诉分析(设计方案需提供投诉分析功能模块的示例截图，否则不得分)：根 据供应商对投诉分析功能模块的设计情况进行评价，包括投诉工单列表、重点投 诉日报、投诉统计分析、投诉思维导图等功能的设计方案。供应商设计方案认识 清晰、理解深刻、阐述准确、内容合理的得2分；设计方案认识基本清晰、理解 一般、阐述基本准确、内容基本合理的得1分；设计方案不合理、不完整、不准 确的得0分。 3.业务许可审批管理(设计方案需提供业务许可审批管理功能模块的示例截 图，否则不得分)：根据供应商对业务许可审批管理功能模块的设计情况进行评 价，包括行业许可概览、企业许可档案、车辆许可档案、驾驶员许可档案等功能 的设计方案。供应商设计方案认识清晰、理解深刻、阐述准确、内容合理的得2 分；设计方案认识基本清晰、理解一般、阐述基本准确、内容基本合理的得1分； 设计方案不合理、不完整、不准确的得0分。 4.设备管理年审系统(设计方案需提供设备管理年审功能模块的示例截图，否 则不得分)：根据供应商对设备管理年审功能模块的设计情况进行评价，包括年 检数据列表、新增年检等功能,必须支持自动化年检并自动生成年检结果报告。 供应商设计方案认识清晰、理解深刻、阐述准确、内容合理的得2分；设计方案 认识基本清晰、理解一般、阐述基本准确、内容基本合理的得1分；设计方案不 合理、不完整、不准确的得0分。 5.运行监控指挥调度(设计方案需提供运行监控指挥调度功能模块的示例截 图，否则不得分)：根据供应商对运行监控指挥调度功能模块的设计情况进行评 价，包括运行监控、行业监管、远程管理、信息发布等功能的设计方案。供应商 设计方案认识清晰、理解深刻、阐述准确、内容合理的得2分；设计方案认识基 本清晰、理解一般、阐述基本准确、内容基本合理的得1分；设计方案不合理、 不完整、不准确的得0分。 6.动态监管稽查管理(设计方案需提供动态监管稽查管理功能模块的示例截图，否则不得分)：根据供应商对动态监管稽查管理功能模块的设计情况进行评 价，包括巡游车超时停车违规发现、巡游车涉旅营运违规发现、网约车违规发现 车辆合规核查、网约车违规发现车辆信息一致性核查、网约车违规发现综合位置 信息展示、网约车违规发现人员信息核查等功能的设计方案。供应商设计方案认 识清晰、理解深刻、阐述准确、内容合理的得2分；设计方案认识基本清晰、理 解一般、阐述基本准确、内容基本合理的得1分；设计方案不合理、不完整、不 准确的得0分。 7.综合数据统计分析(设计方案需提供综合数据统计分析功能模块的示例截 图，否则不得分)：根据供应商对综合数据统计分析功能模块的设计情况进行评 价，包括综合查询、营运效率、营运收入等功能的设计方案。供应商设计方案认 识清晰、理解深刻、阐述准确、内容合理的得2分；设计方案认识基本清晰、理 解一般、阐述基本准确、内容基本合理的得1分；设计方案不合理、不完整、不 准确的得0分。 8.网约车管理(设计方案需提供网约车管理功能模块的示例截图，否则不得 分)：根据供应商对网约车管理功能模块的设计情况进行评价，包括经营信息、 订单信息等功能的设计方案。供应商设计方案认识清晰、理解深刻、阐述准确、 内容合理的得2分；设计方案认识基本清晰、理解一般、阐述基本准确、内容基 本合理的得1分；设计方案不合理、不完整、不准确的得0分。 9.平台通用配置(设计方案需提供平台通用配置功能模块的示例截图，否则不 得分)：根据供应商对平台通用配置功能模块的设计情况进行评价，包括用户管 理、部门管理、角色管理、菜单管理、日志管理等功能的设计方案。供应商设计 方案认识清晰、理解深刻、阐述准确、内容合理的得2分；设计方案认识基本清 晰、理解一般、阐述基本准确、内容基本合理的得1分；设计方案不合理、不完 整、不准确的得0分。 | 20 |
|  | 系统对接方案： 根据采购文件要求的数据源对接(省厅数据、12328数据、12345数据、交通部数 据、企业平台数据、执法数据、车机数据接入)制定相应系统对接流程计划，清 楚了解用户所需接入数据的详细信息，方案内容明确、措施合理可行且提供能确 保各系统对接承诺的得3分；方案内容较明确、措施基本可行且提供能确保各系 统对接承诺的得2分；方案有内容、措施可行性一般且提供能确保各系统对接承 诺的得1分；未提供方案或未提供确保各系统对接承诺的均不得分。 合理可行指： (1)方案内容对项目系统对接实施过程可能出现的意外状况有充分估计，内容分 析和描述全面、详细； (2)针对各种意外状况分别提出有针对性、切实可行的解决措施。 基本可行指： (1)方案内容对项目系统对接实施过程可能出现的意外状况有估计，内容分析和 描述有欠缺； (2)针对各种意外状况分别提出可行的解决措施。 可行性一般指： (1)方案内容对项目系统对接实施过程可能出现的意外状况估计一般，内容分析 和描述缺陷较大； (2)针对各种意外状况提出的解决措施不太明确。 | 3 |
|  | 质量保证方案： 方案内容明确、措施合理可行得3分；方案内容较明确、措施基本可行得2分； 方案有内容、措施可行性一般得1分；未提供方案，或方案差的不得分。 合理可行指： (1)方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求有明确的质量目标； (2)对达到质量目标提出的措施切实可行、具有针对性，并对达不到质量目标有 具体经济处罚承诺； 基本可行指： (1)方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求有较明确的质量目标； (2)对达到质量目标提出的措施有欠缺或表述不够清晰，并对达不到目标有具体 经济处罚承诺； 可行性一般指： (1)方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求有较明确的质量目标； (2)对达到质量目标提出的措施有缺陷或表述模糊，并对达不到目标有具体经济 处罚承诺。 | 3 |
|  | 进度保证方案： 完成服务内容有全面的时间(期限)计划安排、项目建设完成时间明确、进度保证 措施合理可行得3分；完成服务内容有的时间(期限)计划安排有欠缺、项目建设 完成时间较明确、进度保证措施基本可行得2分；完成服务内容有的时间(期限) 计划安排有缺陷、有项目建设完成说明、进度保证措施合理可行性一般得1分； 未提供方案，或方案差的不得分。 合理可行指： (1)方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求有明确的进度目标和计划安排， 项目建设完成时间明确； (2)对达到进度目标提出的措施切实可行、具有针对性，并对达不到进度目标有 具体经济处罚承诺； 基本可行指： (1)方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求的进度目标和计划安排有不足 或表述不够清晰，项目建设完成时间有说明但不够清晰； (2)对达到进度目标提出的措施有欠缺或表述不够清晰，并对达不到目标有具体 经济处罚承诺； 可行性一般指： (1)方案内容对保证实现采购需求、达到项目要求说明了进度目标和计划安排但 有缺陷或表述模糊，项目建设完成时间有说明但不清晰、不具体； (2)对达到进度目标提出的措施有缺陷或表述模糊，并对达不到目标有具体经济 处罚承诺。 | 3 |
|  | 系统功能演示： 为确保项目质量，供应商需对采购文件所要求的总体设计-数据中台以及应用系 统9个功能(数据源、投诉分析、业务许可审批管理、设备管理年审系统、运行 监控指挥调度、动态监管稽查管理、综合数据统计分析、网约车管理、平台通用 配置)演示及对用户要求建设的模拟数据算法程序演示逐一进行截图。每个功能提供演示且演示内容完整的得1分，否则不得分。本项最高得10分。 | 10 |
|  | 系统培训方案： 供应商提供完善的培训方案，包括： ①培训计划； ②培训课程安排。 上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得2 分。 存在一般缺陷的小项方案得1分(一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑 错误、内容有缺失，不影响项目的实施)。 未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分(重大缺陷是指方案凭空编造、与采购 项目和采购需求无关，无法指导项目实施) | 4 |
|  | 售后服务方案： 供应商提供完善的售后维保服务方案，要求维保计划详尽可行，且符合用户要求， 能够对长春市出租汽车智能监管平台开展技术支持(软件系统运维服务、数据接 口运维服务、支撑软件运维服务、数据统计服务以及临时性任务等)、例行操作(故 障修复服务、系统巡检服务、系统升级服务、系统备份等常规性运维)等运维服 务，保障平台实际运行情况能够达到长春市交通运输局规定的业务连续性要求、 信息系统可用性要求和系统安全性要求，包括： ①维保时间计划； ②维保人员安排； ③维保内容。 上述小项方案具有针对性和可行性，内容完整合理满足采购需求要求的每项得2 分。 存在一般缺陷的小项方案得1分(一般缺陷是指方案内容前后不一致、前后逻辑 错误、内容有缺失，不影响项目的实施)。 未提供或存在重大缺陷的小项方案不得分(重大缺陷是指方案凭空编造、与采购 项目和采购需求无关，无法指导项目实施) | 6 |
|  | 合计 | 100 |

附件：

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

(一)法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

(二)因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

(四)框架协议采购项目；

(五)省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

(一)将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

(二)要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

(三)要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%(工程项目为3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%(工程项目为1%—2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》(附1)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

(一)预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

(二)要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

(三)非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

(四)规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

(五)采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

(六)明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

(七)法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示成交候选人时公开成交候选人的《中小企业声明函》。

第十四条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标(响应)保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，

强化绩效评价结果应用。

第十八条主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》(财库﹝2011﹞181号)同时废止。

- 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司

(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)

行业；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元2，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

2从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小企业声明函(货物)

- 本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称(盖章)：

- 日期：

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12号)有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财 政 部　　2022年5月30日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为：

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见--国发〔2009〕36号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，促进中小企业发展，是保持国民经济平稳较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。受国际金融危机冲击，去年下半年以来，我国中小企业生产经营困难。中央及时出台相关政策措施，加大财税、信贷等扶持力度，改善中小企业经营环境，中小企业生产经营出现了积极变化，但发展形势依然严峻。主要表现在：融资难、担保难问题依然突出，部分扶持政策尚未落实到位，企业负担重，市场需求不足，产能过剩，经济效益大幅下降，亏损加大等。必须采取更加积极有效的政策措施，帮助中小企业克服困难，转变发展方式，实现又好又快发展。现就进一步促进中小企业发展提出以下意见：

一、进一步营造有利于中小企业发展的良好环境

(一)完善中小企业政策法律体系。落实扶持中小企业发展的政策措施，清理不利于中小企业发展的法律法规和规章制度。深化垄断行业改革，扩大市场准入范围，降低准入门槛，进一步营造公开、公平的市场环境。加快制定融资性担保管理办法，修订《贷款通则》，修订中小企业划型标准，明确对小型企业的扶持政策。

(二)完善政府采购支持中小企业的有关制度。制定政府采购扶持中小企业发展的具体办法，提高采购中小企业货物、工程和服务的比例。进一步提高政府采购信息发布透明度，完善政府公共服务外包制度，为中小企业创造更多的参与机会。

- (三)加强对中小企业的权益保护。组织开展对中小企业相关法律和政策特别是金融、财税政策贯彻落实情况的监督检查，发挥新闻舆论和社会监督的作用，加强政策效果评价。坚持依法行政，保护中小企业及其职工的合法权益。

- (四)构建和谐劳动关系。采取切实有效措施，加大对劳动密集型中小企业的支持，鼓励中小企业不裁员、少裁员，稳定和增加就业岗位。对中小企业吸纳困难人员就业、签订劳动合同并缴纳社会保险费的，在相应期限内给予基本养老保险补贴、基本医疗保险补贴、失业保险补贴。对受金融危机影响较大的困难中小企业，将阶段性缓缴社会保险费或降低费率政策执行期延长至2010年底，并按规定给予一定期限的社会保险补贴或岗位补贴、在岗培训补贴等。中小企业可与职工就工资、工时、劳动定额进行协商，符合条件的，可向当地人力资源社会保障部门申请实行综合计算工时和不定时工作制。

- 二、切实缓解中小企业融资困难

- (五)全面落实支持小企业发展的金融政策。完善小企业信贷考核体系，提高小企业贷款呆账核销效率，建立完善信贷人员尽职免责机制。鼓励建立小企业贷款风险补偿基金，对金融机构发放小企业贷款按增量给予适度补助，对小企业不良贷款损失给予适度风险补偿。

- (六)加强和改善对中小企业的金融服务。国有商业银行和股份制银行都要建立小企业金融服务专营机构，完善中小企业授信业务制度，逐步提高中小企业中长期贷款的规模和比重。提高贷款审批效率，创新金融产品和服务方式。完善财产抵押制度和贷款抵押物认定办法，采取动产、应收账款、仓单、股权和知识产权质押等方式，缓解中小企业贷款抵质押不足的矛盾。对商业银行开展中小企业信贷业务实行差异化的监管政策。建立和完善中小企业金融服务体系。加快研究鼓励民间资本参与发起设立村镇银行、贷款公司等股份制金融机构的办法；积极支持民间资本以投资入股的方式，参与农村信用社改制为农村商业(合作)银行、城市信用社改制为城市商业银行以及城市商业银行的增资扩股。支持、规范发展小额贷款公司，鼓励有条件的小额贷款公司转为村镇银行。

- (七)进一步拓宽中小企业融资渠道。加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。

- (八)完善中小企业信用担保体系。设立包括中央、地方财政出资和企业联合组建的多层次中小企业融资担保基金和担保机构。各级财政要加大支持力度，综合运用资本注入、风险补偿和奖励补助等多种方式，提高担保机构对中小企业的融资担保能力。落实好对符合条件的中小企业信用担保机构免征营业税、准备金提取和代偿损失税前扣除的政策。国土资源、住房城乡建设、金融、工商等部门要为中小企业和担保机构开展抵押物和出质的登记、确权、转让等提供优质服务。加强对融资性担保机构的监管，引导其规范发展。鼓励保险机构积极开发为中小企业服务的保险产品。

- (九)发挥信用信息服务在中小企业融资中的作用。推进中小企业信用制度建设，建立和完善中小企业信用信息征集机制和评价体系，提高中小企业的融资信用等级。完善个人和企业征信系统，为中小企业融资提供方便快速的查询服务。构建守信受益、失信惩戒的信用约束机制，增强中小企业信用意识。

- 三、加大对中小企业的财税扶持力度

- (十)加大财政资金支持力度。逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。

- (十一)落实和完善税收优惠政策。国家运用税收政策促进中小企业发展，具体政策由财政部、税务总局会同有关部门研究制定。为有效应对国际金融危机，扶持中小企业发展，自2010年1月1日至2010年12月31日，对年应纳税所得额低于3万元(含3万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。中小企业投资国家鼓励类项目，除《国内投资项目不予免税的进口商品目录》所列商品外，所需的进口自用设备以及按照合同随设备进口的技术及配套件、备件，免征进口关税。中小企业缴纳城镇土地使用税确有困难的，可按有关规定向省级财税部门或省级人民政府提出减免税申请。中小企业因有特殊困难不能按期纳税的，可依法申请在三个月内延期缴纳。

- (十二)进一步减轻中小企业社会负担。凡未按规定权限和程序批准的行政事业性收费项目和政府性基金项目，均一律取消。全面清理整顿涉及中小企业的收费，重点是行政许可和强制准入的中介服务收费、具有垄断性的经营服务收费，能免则免，能减则减，能缓则缓。严格执行收费项目公示制度，公开前置性审批项目、程序和收费标准，严禁地方和部门越权设立行政事业性收费项目，不得擅自将行政事业性收费转为经营服务性收费。进一步规范执收行为，全面实行中小企业缴费登记卡制度，设立各级政府中小企业负担举报电话。健全各级政府中小企业负担监督制度，严肃查处乱收费、乱罚款及各种摊派行为。任何部门和单位不得通过强制中小企业购买产品、接受指定服务等手段牟利。严格执行税收征收管理法律法规，不得违规向中小企业提前征税或者摊派税款。

- 四、加快中小企业技术进步和结构调整

- (十三)支持中小企业提高技术创新能力和产品质量。支持中小企业加大研发投入，开发先进适用的技术、工艺和设备，研制适销对路的新产品，提高产品质量。加强产学研联合和资源整合，加强知识产权保护，重点在轻工、纺织、电子等行业推进品牌建设，引导和支持中小企业创建自主品牌。支持中华老字号等传统优势中小企业申请商标注册，保护商标专用权，鼓励挖掘、保护、改造民间特色传统工艺，提升特色产业。

- (十四)支持中小企业加快技术改造。按照重点产业调整和振兴规划要求，支持中小企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料进行技术改造。中央预算内技术改造专项投资中，要安排中小企业技术改造资金，地方政府也要安排中小企业技术改造专项资金。中小企业的固定资产由于技术进步原因需加速折旧的，可按规定缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。

- (十五)推进中小企业节能减排和清洁生产。促进重点节能减排技术和高效节能环保产品、设备在中小企业的推广应用。按照发展循环经济的要求，鼓励中小企业间资源循环利用。鼓励专业服务机构为中小企业提供合同能源管理、节能设备租赁等服务。充分发挥市场机制作用，综合运用金融、环保、土地、产业政策等手段，依法淘汰中小企业中的落后技术、工艺、设备和产品，防止落后产能异地转移。严格控制过剩产能和“两高一资”行业盲目发展。对纳入环  境保护、节能节水企业所得税优惠目录的投资项目，按规定给予企业所得税优惠。

- (十六)提高企业协作配套水平。鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作，建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式，加强与中小企业的协作配套，积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持，及时支付货款和服务费用。

- (十七)引导中小企业集聚发展。按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则，支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设，改善产业集聚条件，完善服务功能，壮大龙头骨干企业，延长产业链，提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强与中西部地区中小企业的合作，实现产业有序转移。

- (十八)加快发展生产性服务业。鼓励支持中小企业在科技研发、工业设计、技术咨询、信息服务、现代物流等生产性服务业领域发展。积极促进中小企业在软件开发、服务外包、网络动漫、广告创意、电子商务等新兴领域拓展，扩大就业渠道，培育新的经济增长点。

- 五、支持中小企业开拓市场

- (十九)支持引导中小企业积极开拓国内市场。支持符合条件的中小企业参与家电、农机、汽车摩托车下乡和家电、汽车“以旧换新”等业务。中小企业专项资金、技术改造资金等要重点支持销售渠道稳定、市场占有率高的中小企业。采取财政补助、降低展费标准等方式，支持中小企业参加各类展览展销活动。支持建立各类中小企业产品技术展示中心，办好中国国际中小企业博览会等展览展销活动。鼓励电信、网络运营企业以及新闻媒体积极发布市场信息，帮助中小企业宣传产品，开拓市场。

(二十)支持中小企业开拓国际市场。进一步落实出口退税等支持政策，研究完善稳定外需、促进外贸发展的相关政策措施，稳定和开拓国际市场。充分发挥中小企业国际市场开拓资金和出口信用保险的作用，加大优惠出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励支持有条件的中小企业到境外开展并购等投资业务，收购技术和品牌，带动产品和服务出口。

(二十一)支持中小企业提高自身市场开拓能力。引导中小企业加强市场分析预测，把握市场机遇，增强质量、品牌和营销意识，改善售后服务，提高市场竞争力。提升和改造商贸流通业，推广连锁经营、特许经营等现代经营方式和新型业态，帮助和鼓励中小企业采用电子商务，降低市场开拓成本。支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行业拓展服务领域，创新服务方式，促进扩大消费。

- 六、努力改进对中小企业的服务

(二十二)加快推进中小企业服务体系建设。加强统筹规划，完善服务网络和服务设施，积极培育各级中小企业综合服务机构。通过资格认定、业务委托、奖励等方式，发挥工商联以及行业协会(商会)和综合服务机构的作用，引导和带动专业服务机构的发展。建立和完善财政补助机制，支持服务机构开展信息、培训、技术、创业、质量检验、企业管理等服务。

(二十三)加快中小企业公共服务基础设施建设。通过引导社会投资、财政资金支持等多种方式，重点支持在轻工、纺织、电子信息等领域建设一批产品研发、检验检测、技术推广等公共服务平台。支持小企业创业基地建设，改善创业和发展环境。鼓励高等院校、科研院所、企业技术中心开放科技资源，开展共性关键技术研究，提高服务中小企业的水平。完善中小企业信息服务网络，加快发展政策解读、技术推广、人才交流、业务培训和市场营销等重点信息服务。

(二十四)完善政府对中小企业的服务。深化行政审批制度改革，全面清理并进一步减少、合并行政审批事项，实现审批内容、标准和程序的公开化、规范化。投资、工商、税务、质检、环保等部门要简化程序、缩短时限、提高效率，为中小企业设立、生产经营等提供便捷服务。地方各级政府在制定和实施土地利用总体规划和年度计划时，要统筹考虑中小企业投资项目用地需求，合理安排用地指标。

- 七、提高中小企业经营管理水平

(二十五)引导和支持中小企业加强管理。支持培育中小企业管理咨询机构，开展管理咨询活动。引导中小企业加强基础管理，强化营销和风险管理，完善治理结构，推进管理创新，提高经营管理水平。督促中小企业苦练内功、降本增效，严格遵守安全、环保、质量、卫生、劳动保障等法律法规，诚实守信经营，履行社会责任。

(二十六)大力开展对中小企业各类人员的培训。实施中小企业银河培训工程，加大财政支持力度，充分发挥行业协会(商会)、中小企业培训机构的作用，广泛采用网络技术等手段，开展政策法规、企业管理、市场营销、专业技能、客户服务等各类培训。高度重视对企业经营管理者的培训，在3年内选择100万家成长型中小企业，对其经营管理者实施全面培训。

(二十七)加快推进中小企业信息化。继续实施中小企业信息化推进工程，加快推进重点区域中小企业信息化试点，引导中小企业利用信息技术提高研发、管理、制造和服务水平，提高市场营销和售后服务能力。鼓励信息技术企业开发和搭建行业应用平台，为中小企业信息化提供软硬件工具、项目外包、工业设计等社会化服务。

- 八、加强对中小企业工作的领导

(二十八)加强指导协调。成立国务院促进中小企业发展工作领导小组，加强对中小企业工作的统筹规划、组织领导和政策协调，领导小组办公室设在工业和信息化部。各地可根据工作需要，建立相应的组织机构和工作机制。

(二十九)建立中小企业统计监测制度。统计部门要建立和完善对中小企业的分类统计、监测、分析和发布制度，加强对规模以下企业的统计分析工作。有关部门要及时向社会公开发布发展规划、产业政策、行业动态等信息，逐步建立中小企业市场监测、风险防范和预警机制。

促进中小企业健康发展既是一项长期战略任务，也是当前保增长、扩内需、调结构、促发展、惠民生的紧迫任务。各地区、各有关部门要进一步提高认识，统一思想，结合实际，尽快制定贯彻本意见的具体办法，并切实抓好落实。

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、民政厅(局)、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；

(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(见附件)，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部民政部中国残疾人联合会

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日期：

财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、司法厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的技术部分的通知》(国发[2003]7号)文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。                                     中华人民共和国财政部中华人民共和国司法部

第四章  合同条款及格式

# (以甲乙双方实际签订为准)

第五章 采购需求

# 一、项目建设方案

## 1.项目总体建设原则

本项目总体建设原则如下：

1.1.符合性原则

本项目建设应符合相关法律法规、政策文件要求。

1.2.可运营性

系统应安全、准确、可靠，保证业务运行；应具有良好的维护、管理手段。

1.3.可伸缩性

系统应能适应不同规模的业务，系统硬件平台和数据库应具有良好的可扩充扩展性能，可通过仅增加硬件设备而不需改动软件提升系统的性能。

1.4.可扩展性

采用组件化设计原则，以使系统能够适应将来可能出现的变化。应实现业务的参数驱动，通过参数的改变可重新定义业务特性。

1.5.开放性

系统应采用主流的、开放的、标准的技术，以保证系统对业务的服务和互联互通。

1.6.统一规划

对于本项目的建设规模以及提供的业务功能应进行统筹考虑，一方面缓解当前处理能力不足的现状；另一方面，更好地适应相关业务的开展，提供充分的业务功能。

1.7.安全性

项目建设应符合相应的信息安全防护等级，在设计上采用恰当的技术手段为系统提供保护、监视、审计等手段。

## 2.项目总体架构

本项目建设规模主要涉及数字化监管平台的协议制定，六大系统建设及系统维护。其总体架构如下：

本项目总体架构可分为存储容器层、数据科学层、数据加工层以及应用层构成：

存储容器层：存储容器层主要是依托华为政务云，将结构化数据存储和非结构化数据存储进行存储至容器域，并通过存储层、治理层和应用层将存、治、用分离，提升数据的可用性。

数据科学层：数据科学层主要包含数据算法、数据建模和大模型应用组成。

数据加工层：数据加工层主要是共用城市大脑的能力，对数据进行数据处理、数据转义以及数据标注等处理。

应用层：应用层主要实现国标视频接入、掌上稽查小程序、基于交通智能的信息化分析大模型、安全交通智能画像、数字交通混合交融存储以及字化信息中心数据中台的应用。

## 3.项目建设目标

根据现阶段的监管实际需求，结合上述需求分析内容，本项目建设目标如下：

1．完善现有统一通信协议规范

完善现有《长春市巡游出租汽车智能服务终端与行业监管平台数据通讯协议》，建议平台与不同设备之间的统一协议标准，提升系统功能的稳定性与兼容性，对未来接入更多不同型号的设备建立连接基础。

2．提升数字化治理水平

基于交通智能的数字化分析大模型，通过大模型自动化深度学习，实时输出城市交通运输状态，建立自动预警能力，构建自动化综合分析报告，辅助主管部门精细化监管，为城市交通运输提供可靠的数字化发展支撑。

3．提升系统运行稳定性

优化系统运行性能与兼容性，满足当前行业监管多元化、多场景化的需求，实现多用户、高并发的运行要求，提升系统稳定性，保障行业监管需要。

4．补充完善主管部门监管需要

实现主管部门对长春市出租汽车行业的一体化监管，提高了出租汽车行业管理效率和管理水平。通过信息化的数据分析和共享，节省人力成本，提高信息利用率和时效性；完善运行监控、主动安全等系统模块，更好地辅助政府部门对出租车、网约车的经营行为、信用等进行监管，促进行业稳定与规范发展。

## 4.项目建设内容

本项目的数字化监管平台建设内容如下：

数据源、投诉分析、业务许可审批管理、设备管理年审系统、运行监控指挥调度、动态监管稽查管理、综合数据统计分析、网约车管理、平台通用配置。

## 5.标准规范建设内容

从本项目信息化建设的总体目标出发，参考和遵循国家、行业相关标准规范，编制标准规范，为本项目建设提供标准规范指导和依据。

1.集成规范

规范了本项目各系统在集成实施过程中应遵循的关于集成展示、应用集成等内容的要求，其中包括：统一的页面集成展示要求、接口集成技术要求等内容。定义了门户集成管理的相关方法、应遵守的原则及门户集成涉及的相关规范的执行等内容。

2.用户管理规范

本标准规范描述了系统用户的管理规范，规定了用户管理生命周期中的工作流程环节和各参与方的职责。

3.软件接口开发规范

本标准规范规定了各业务信息系统软件清单、统一规划的服务方式以及接口封装内容，使各业务信息系统基于统一的规范要求使用公用软件平台，便于各业务信息系统实现集成。

4.运行环境指南

本规范旨在明确描述项目建设需要配置的基础软件、公用软件和集成软件清单，并规范基础软件的配置，为系统管理员开展基础软件的系统管理工作，以及软件开发商、软件集成商开展应用系统开发、测试、实施工作提供明确的开发和运行环境说明。

## 6.信息资源规划和数据库设计

### 6.1信息资源规划

信息资源规划（IRP，Information Resource Planning）是政府组织的生产经营和管理信息从采集、处理、存储、传输到使用的全面规划，是侧重于数据流全面分析，为消除“信息孤岛”、实现信息资源整合与应用系统集成的总体规划。

信息资源库实现数据的集中汇聚存储，信息资源库中的所有数据、库表结构、字段定义都需要有规定的标准。

信息资源库以建设的业务应用系统为数据源，通过共享交换平台、ETL工具、数据导入导出工具，以标准的XML文件格式，实现数据归集到信息资源库。数据的入库标准需要符合信息资源标准规范设计中规定的标准。

信息资源库建成后将对外提供统一的数据服务，具体包括：数据可视化展示服务、大数据分析服务两大类服务内容。同时，将对每类数据服务的内容、方式、规则进行设计，使信息资源的分析利用符合规定的标准。

### 6.2数据库设计

数据库系统作为业务系统的核心，具有业务量大、存储数据量大等特点，它承担着业务数据的存储和处理任务。数据库系统必须能够在多用户环境下，可靠的管理大量的数据，保证大量并发用户进行业务操作时快速响应，所有这些必须在数据库高效运行时同时实现。

数据库安全设计：

数据库的安全性将从以下几个方面进行考虑：

1.数据访问安全

根据数据内容的不同，以及不同级别的用户设置不同的数据访问权限。特定的数据只允许经过授权的用户进行访问，保证数据访问的安全性。

2.数据传输安全

在远程进行数据访问和流程报批的过程中。需要考虑数据远程传输的安全性，将通过数据压缩传输，加密传输等方法和措施，保证数据传输安全性。

为保证数据传输的机密性和完整性，还可以同时对拨号用户接入采用强身份认证，并采用数据库安全审计设备，支持网络IP数据包的机密性保护；信息认证功能，支持IP数据包的完整性保护；防火墙功能，支持网络访问控制机制，防止外部非法用户攻击；安全审计及告警功能，支持对网络非法访问操作的审计和自动告警。

3.建立数据库管理系统，统一管理和维护数据库

为了便于数据库的统一管理与维护，将数据存储和应用开发分开，面向不同的具体需求，开发便于数据维护和更新的基础数据库管理系统。

4.形成有效的数据更新机制

数据更新依赖于基层日常数据采集的基础数据库，采用自下而上的更新方式，由下级数据管理部门负责日常数据采集更新，通过增量备份的方式定期逐级向上更新数据库。

涉及到由上级部门审批的规划、计划类等数据库，数据库的更新由上而下进行，通过数据增量方式进行传送。

对于管理数据库的更新，建立行政保障、业务管理系统运行、软硬件配套与数据库更新联动的机制。

5.灾难恢复

在发生计算机系统灾难后，可利用在本地或远离灾难现场的地方的备份系统重新组织系统运行和恢复业务的过程。保护数据的完整性，使数据损失最少，甚至没有数据损失，并快速恢复工作，使业务停顿时间最短，甚至不中断业务。

本项目采用数据库类型为：MySQL、HBase、MongoDB,在构建系统、排错及操作应用系统时更快、更有效。在决策支持方面可以将数据整合、分析和报表领域功能全面的智能商务平台，在采取行动和制定更好决策时具备更敏锐的洞察能力。系统固有的数据加密、默认安全设置以及强制口令策略功能能够以最高的性能、最高的可用性和最高的安全性运行任何苛刻的应用系统。

## 7.政务信息资源目录和政务信息资源共享设计

本项目均按照《国家发改委、中央网信办政务信息资源目录编制指南》（发改高技〔2017〕1272号）要求提出信息资源共享的原则及共享要求。

### 7.1政务信息资源共享原则

1.以共享为原则，不共享为例外。

各政务部门形成的政务信息资源原则上应予共享，涉及国家秘密和安全的，按相关法律法规执行。

2.需求导向，无偿使用。

因履行职责需要使用共享信息的部门（以下简称使用部门）提出明确的共享需求和信息使用用途，共享信息的产生和提供部门（以下统称提供部门）应及时响应并无偿提供共享服务。

3.统一标准，统筹建设。

按照国家政务信息资源相关标准进行政务信息资源的采集、存储、交换和共享工作，坚持“一数一源”、多元校核，统筹建设政务信息资源目录体系和共享交换体系。

4.建立机制，保障安全。

联席会议统筹建立政务信息资源共享管理机制和信息共享工作评价机制，各政务部门和共享平台管理单位应加强对共享信息采集、共享、使用全过程的身份鉴别、授权管理和安全保障，确保共享信息安全。

政务信息资源按共享类型分为无条件共享、有条件共享、不予共享等三种类型。可提供给所有政务部门共享使用的政务信息资源属于无条件共享类。

可提供给相关政务部门共享使用或仅能够部分提供给所有政务部门共享使用的政务信息资源属于有条件共享类。

不宜提供给其他政务部门共享使用的政务信息资源属于不予共享类。

### 7.2政务信息资源共享要求

1.凡列入不予共享类的政务信息资源，必须有法律、行政法规或党中央、国务院政策依据。

2.人口信息、法人单位信息、自然资源和空间地理信息、电子证照信息等基础信息资源的基础信息项是政务部门履行职责的共同需要，必须依据整合共建原则，通过在各级共享平台上集中建设或通过接入共享平台实现基础数据统筹管理、及时更新，在部门间实现无条件共享。基础信息资源的业务信息项可按照分散和集中相结合的方式建设，通过各级共享平台予以共享。基础信息资源目录由基础信息资源库的牵头建设部门负责编制并维护。

3.围绕经济社会发展的同一主题领域，由多部门共建项目形成的主题信息资源，如健康保障、社会保障、食品药品安全、安全生产、价格监管、能源安全、信用体系、城乡建设、社区治理、生态环保、应急维稳等，应通过各级共享平台予以共享。主题信息资源目录由主题信息资源牵头部门负责编制并维护。

### 7.3政务信息资源目录

政务信息资源目录体系的建设采用元数据技术，遵循国家相关标准，对共享政务信息资源特征进行描述以形统一规范的目录内容，按照易于理解、分类清晰的原则，形成物理分散、逻辑集中的以主题和部门分类为主的多级政务信息资源目录框架。提供全国范围内跨部门、跨地区的政务信息资源的发现定位及信息共享服务和公共服务。

政务信息资源目录系统包括目录服务支撑平台、政务信息资源目录框架、相关元数据库及目录应用系统等。目录服务支撑平台主要包括元数据服务器、元数据网关和元数据编辑器。目前，政务信息资源目录框架已包括了目录服务中心共享元数据库，文化部全国文化信息资源建设管理中心的部分文化信息资源共享元数据库，中国气象局的部分气象信息资源共享元数据库，国家信息中心的部分经济信息资源共享元数据库等，已实现元数据检索服务（含分布式的检索访问），以及基于主题分类的政务信息资目录的查询、浏览下载、订阅、目录树管理等功能。

政务信息资源目录体系参照国家标准《GB/T21063.4-2007政务信息资源目录体系第4部分：政务信息资源分类》进行分类构建顶层目录框架，并充实文化、经济、气象信息资源元数据，采用多级分类，并为以后其他部门政务信息资源的接入预留接口。

本项目相关信息资源目录应参照国家、行业相关标准规范建设，如《国家发改委、中央网信办政务信息资源目录编制指南》（发改高技〔2017〕1272号）。

### 7.4政务信息资源共享方案

1.政务信息资源共享原则

1）以共享为原则，不共享为例外。

各政务部门形成的政务信息资源原则上应予共享，涉及国家秘密和安全的，按相关法律法规执行。

2）需求导向，无偿使用。

因履行职责需要使用共享信息的部门（以下简称使用部门）提出明确的共享需求和信息使用用途，共享信息的产生和提供部门（以下统称提供部门）应及时响应并无偿提供共享服务。

3）统一标准，统筹建设。

按照国家政务信息资源相关标准进行政务信息资源的采集、存储、交换和共享工作，坚持“一数一源”、多元校核，统筹建设政务信息资源目录体系和共享交换体系。

4）建立机制，保障安全。

联席会议统筹建立政务信息资源共享管理机制和信息共享工作评价机制，各政务部门和共享平台管理单位应加强对共享信息采集、共享、使用全过程的身份鉴别、授权管理和安全保障，确保共享信息安全。

2.政务信息资源共享类型

政务信息资源按共享类型分为无条件共享、有条件共享、不予共享等三种类型。

1）可提供给所有政务部门共享使用的政务信息资源属于无条件共享类。

2）可提供给相关政务部门共享使用或仅能够部分提供给所有政务部门共享使用的政务信息资源属于有条件共享类。

3）不宜提供给其他政务部门共享使用的政务信息资源属于不予共享类。

3.政务信息资源共享要求

列入不予共享类的政务信息资源，必须有法律、行政法规或党中央、国务院政策依据。

人口信息、法人单位信息、自然资源和空间地理信息、电子证照信息等基础信息资源的基础信息项是政务部门履行职责的共同需要，必须依据整合共建原则，通过在各级共享平台上集中建设或通过接入共享平台实现基础数据统筹管理、及时更新，在部门间实现无条件共享。基础信息资源的业务信息项可按照分散和集中相结合的方式建设，通过各级共享平台予以共享。基础信息资源目录由基础信息资源库的牵头建设部门负责编制并维护。

围绕经济社会发展的同一主题领域，由多部门共建项目形成的主题信息资源，如健康保障、社会保障、食品药品安全、安全生产、价格监管、能源安全、信用体系、城乡建设、社区治理、生态环保、应急维稳等，应通过各级共享平台予以共享。主题信息资源目录由主题信息资源牵头部门负责编制并维护。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》的相关规定，针对本项目涉及的政务信息资源不宜开放共享的不予共享，可开放共享的应由需求单位提出共享需求申请，依申请向需求单位提供政务信息资源共享。

长春市交通运输局过去共计为四家单位提供共享数据源，分别是政数局城市大脑、城市规划院、吉林省交通厅互联网+项目共享GPS数据，运政系统提供数据库表数据。

出租汽车智能监管平台二期项目信息资源共享方案详见附表3。

## 8.应用支撑系统设计

1.数据库

本项目需实现包括结构化数据、非结构化数据、定位或日志数据等的存储，因此数据库管理系统需要有很好的关系型、非关系型数据库的支持。本项目使用mysql集群系统支撑千万级用户token信息，配合redis集群系统存储用户token信息、字典以及临时数据、使用kafka记录请求链路信息，支撑百万日活。

2.中间件

应用中间件为本次工程所建设的应用系统提供应用运行环境。该软件部署在应用服务器上。提供独立的会话管理器，集群情况下支持Session级故障恢复，支持会话亲和与会话迁移。支持序列化对象的会话复制。支持非序列化对象的会话复制。全面支持Web Service。支持连接池自动回收泄露连接、自动检查数据库连接有效性、JDBC语句缓存、数据库驱动的动态加载。可对远程的多台J2EE用服务器环境进行用部署、管理维护和性能监控，能够对Web服务器如Apache等进行集群相关配置。支持与开发工具协同工作，并能提供集成插件。

3.操作系统

操作系统位于计算机硬件与应用软件之间，本质也是一个软件。操作系统由操作系统的内核（运行于内核态，管理硬件资源）以及系统调用（运行于用户态，为应用程序员写的应用程序提供系统调用接口）两部分组成。

操作系统为本项目所有软件提供基础的运行环境支撑，操作系统要求稳定可靠，功能完善，版本为最新发布版，非beta版本，与本项目配置的中间件、数据库、云平台管理软件兼容适配。

本项目配置操作系统应处于长期更新维护版本阶段，且具备支持国产化服务器硬件、国产化中间件、数据库等的能力，建议配置Liunx操作系统。

## 9.应用系统设计

### 9.1数据源

1.数据接入

1）省厅数据接入

巡游车、网约车企业、车辆、驾驶员许可、服务监督卡数据接入。

对相关数据分析将为出租车行业的监管、管理和统计提供有力的支持，从而促进行业的规范化和发展。在监管和管理方面，通过对企业信息、许可证信息、车辆信息和驾驶员信息进行综合分析，监管机构可以监管和管理运营中的巡游车和网约车企业，确保它们符合法规和规定；在运营统计方面，通过对车辆信息和驾驶员信息的统计分析，可以获得有关巡游车和网约车的数量、车型分布、驾驶员分布等相关统计数据，从而了解行业的整体运营情况；在服务质量评估方面，通过对服务监督卡的综合分析，可以评估巡游车和网约车的服务质量，包括投诉记录、服务评价等，从而提供对用户体验和服务质量的反馈和改进建议；在安全监控方面，通过对车辆信息和驾驶员信息的监控和分析，可以及时发现和处理违规行为、不合格车辆和驾驶员等安全隐患，确保车辆运营的安全性。

企业字段：业户ID、业户名称、是否分支、总公司、分支机构代码、业户代码、业户状态、联系电话、联系地址、邮政编码、电子邮箱、所属部门、投诉电话、建档机构、是否有效、创建日期、创建时间、行政区划、负责人电话、经办人电话、负责人姓名、负责人身份证号、档案编号、纳税人识别号、纳税人类型、车辆总数、经营类型

企业经营许可：业户ID、许可证字、业户类型、经营范围、核发日期、有效期起、有效期止、发证机关、经营状态、许可证号、经营性质

车辆字段：车辆ID、业户ID、购车价格（万元）、制造厂名称、后轮距、防抱制动装置、变速器型式、前悬架制式、后悬架制式、最高车速、轮胎规格、核定载质量、发动机排量、国产/进口、定位系统安装状态、定位模式、卫星定位设备型号、是否有效、经营方式、报废年限、营运状态、里程数、驱动方式、百公里油耗、车辆建档日期、落户日期、购车日期、出厂日期、发动机核定功率、燃料类型、车架号、发动机号、车身颜色、车辆类别、型号、厂牌、车牌号码、车牌暗色、车籍地、所属机构、注册日期、发证日期、行驶证有效期至、档案管理号、轴型、初次领证日期、是否黄标车、运营许可id

车辆道路运输证：车辆id、经营范围代码、有效期起、有效期止、核发日期、发证机关、道路运输证号

驾驶员：从业资格证ID、从业人员ID、姓名、照片、性别、出生日期、学历、民族、籍贯、婚姻状况、联系电话、通信地址、身份证号码、机动车驾驶证号、准驾车型、机动车驾驶证初领日期、机动车驾驶证发证机构、从业资格类别、从业资格证号码、从业资格证办证机构、从业资格证初领日期、从业资格证发证日期、从业资格证有效起始日期、从业资格证有效截止日期、是否巡游出租汽车驾驶员

人员从业资格证：从业资格证编号、人员编号、从业资格类别、从业资格证号、证件初领时间、从业资格证有效期始、证件有效期止、证照状态、发证机关、补换证次数、驾驶证号、准驾车型、驾驶证初领时间、是否有效、发证类型、所属机构

出租车服务监督卡：服务监督卡号、建卡日期、性别、从业资格证号、联系电话、状态、业户名称、车型、车牌号码、发证机关、道路运输证号、行驶证车辆类型、有效期起、证件有效期止、发证日期、姓名、补换证次数

2）12328数据接入

12328数据可以提供全面的工单信息和相关的处理和沟通记录，数据的收集和分析有助于监控和改进服务质量，加强工单管理和分析，提高问题解决效率，并为客户满意度评估提供依据。工单相关信息提供有关工单本身的标识和处理信息，可以用于跟踪工单的状态、处理进度和责任人等；用户信息有助于识别用户身份、与用户进行沟通和建立联系；工单内容和类型等字段描述了工单涉及的具体问题和要求，有助于对工单进行分类、分派和处理；受理渠道和受理区域信息可以帮助进行工单统计、分析和优化服务流程；处理单位和责任人信息有助于工单的分派、协作和追踪；处理意见与沟通记录信息记录了工单处理人员的处理意见和与用户的沟通记录，有助于后续工单处理、问题解决和客户满意度评估；交通局受理信息有助于跟踪工单处理结果，评估服务质量。

工单字段：工单编号、受理工号、来电时间、用户姓名、性别、来电号码、受理时间、受理渠道 、其它联系电话、业务事项、业务类型 （投诉、咨询、意见）、来电性质 、受理区域、处理单位、被投诉人或单位、业务内容、关键字、处理意见、工单状态 、通话记录ID、交通局受理结果、交通局受理人、交通局受理人电话、交通局受理意见、承办单位办、理人、承办单位办理人电话、承办单位办理意见、承办办理时间

3）12345数据接入

工单字段：受理时间、工单号、办理状态、行业、工单类型、事件类型、投诉人、联系电话、城区、街道、摘要、内容、交办时间、单位、回复内容。

12345数据提供工单处理效率、工作负载等指标的分析和评估，对于工单管理和服务质量的提升具有关键作用。在工单管理方面，通过受理时间、工单号、办理状态等字段，可以对工单进行管理，包括记录工单的创建时间、跟踪工单的处理进度和状态，方便监控和统计工单的情况；在问题分类和分析方面：通过行业、工单类型、事件类型等字段，可以对工单进行分类和分析，以了解不同类型的工单分布情况、热点问题和趋势，为相关部门提供决策依据；在识别密集服务地区方面：通过城区、街道等字段，可以对工单的地理分布情况进行分析，找出特定地区的问题点、密集区域等，为城市规划和政策制定提供参考；在部门合作方面，通过交办时间、单位等字段，可以追踪工单的交办情况，确保工单按时分派给相应的单位和责任人，并协调各单位之间的合作和沟通。

4）交通部数据接入

网约车营运订单数据可以用于订单管理、乘客服务质量评估、行车轨迹和驾驶行为分析、运营效率分析、地理信息分析，以及统计和报表生成等多个方面，帮助提升服务质量、优化运营策略，并为决策提供数据支持。在订单管理方面：通过订单编号、订单发起时间、派单时间和载客时间等字段，可以进行订单管理，方便追踪订单状态和处理订单纠纷；在乘客服务质量评估方面：通过乘客评分字段，可以评估乘客对驾驶员和服务的满意度，有助于检查和提高服务质量，优化运营策略；在行车轨迹和驾驶行为分析方面：通过预计出发地、预计目的地和规划里程等字段，可以分析订单的行车轨迹和驾驶行为，包括评估驾驶员的驾驶质量和路线选择，提高交通安全和服务效率；在运营效率分析方面：通过交易金额字段，可以统计订单的交易金额，评估运营的收益和效益，优化资源分配和经营策略；在地理信息分析方面：通过行政区划字段，可以分析订单在不同行政区划的分布情况，找出热门地区和潜在市场，为业务拓展和决策提供参考；在统计和报表生成方面：通过订单数量、交易金额、乘客评分等数据，可以进行统计和报表生成，为管理层提供运营指标的分析和评估。

订单字段：公司名称、行政区划、订单编号、订单发起时间、预计用车时间、预计出发地、预计目的地、驾驶证号、驾驶员手机号、车牌号、派单时间、载客时间、交易金额、乘客评分、规划里程。

5）企业平台数据接入

巡游车和网约车企业平台数据接入中涉及的车辆道路运输证和驾驶员信息可以用于合规性管理、驾驶员资质验证以及司机管理和配车优化等多个功能，有助于提高运营效率和服务水平。在合规性和安全管理方面，对车辆道路运输证的有效期、核发日期等进行管理，确保车辆的运营合法性和安全性，提高车辆管理和监控的效率；在驾驶员资质验证方面，通过驾驶员的从业资格证、机动车驾驶证和相关信息，验证驾驶员的资质是否符合要求，确保驾驶员的合法从业和服务质量；在司机管理和配车优化方面，通过驾驶员手机号和车辆关联信息，实现司机管理和调度优化，确保订单的准时派单和车辆的良好运营状态。

6）执法数据接入

执法数据可以帮助交通部门深入理解交通违法行为的特征和趋势，并基于数据提供更精确的决策支持，从而提高交通安全水平、加强执法监管和优化资源配置。在违法行为趋势分析方面，通过对违法行为的统计和分析，可以识别出频发的违法行为类型和地点，帮助交通优化执法资源的分配和措施；在执法效果评估方面，结合处罚决定和处理结果的数据，可以评估执法措施的有效性和执行情况，为改进执法策略提供依据；在执法人员绩效分析方面，通过对执法人员的执法数据进行评估，如案件数量、处理结果质量等指标，可以了解各执法人员的绩效表现，进行激励和培训计划；在区域比较和排名方面，根据不同区域的执法数据进行比较和排名，可以发现高风险区域和低效率区域，并采取相应的措施来提高交通安全水平；在处罚决策分析方面，分析不同违法行为的处罚金额和处理结果，可以审视罚款制度的公平性和适用性，以及处理结果的一致性。

案件登记信息：案件ID、案件登记号、执法门类、案件类型、违章主体、案件来源、案号、案由名称、违章时间、违章地点、执法人员1、执法证件1、执法人员2、执法证件2、执法单位id、执法队伍id、立案依据、处罚依据、强制依据、案件流程状态、案件登记机构、文书内容模板id、状态、创建人、创建时间、立案依据id、处罚依据id、强制依据id、执法单位、执法队伍名称、违法行为代码、数据来源类型、结案类型状态

案件详情：案件id、详情id、立案案由、立案案号、案件基本情况、受案机构意见、受案机构审核日期、立案负责人审批意见、立案负责人审批日期、调查经过及违法事实、调查结论及处理意见、调查人员1、调查人员2、调查日期、处罚告知对象、处罚告知日期、违法事实、拟处罚金额、交通行政执法机构联系地址、交通行政执法机构联系人、交通行政执法机构联系电话、处罚内容、交款银行、处罚金额、处理结果、结案日期、机构、状态、证据登记保存案字、证据登记保存案号、证据登记日期、证据登记保存期限、交通行政执法机关、交通行政执法机关ID、立案审批办理人、拟处罚决定内容（调查取证）

7）车机数据接入

车机数据接入是指将车载设备（如顶灯、计价器、GPS、视频、智能终端等）的数据与相关系统进行对接和传输，用于对车载设备进行有效管理和追溯，以实现对车辆和驾驶员信息的监控和管理。通过车机数据接入可以实现对车载设备数据的监控、传输标准的制定和统一，从而提高对车辆和驾驶员信息的管理和追溯能力。这样有助于加强车辆运营的监管，提高交通安全和服务质量。

车载设备：顶灯、计价器、GPS、视频、智能终端

设备备案信息：GPS设备号、SIM卡号、音视频类型、GPS设备厂商、GPS设备型号、GPS通讯协议、主接入前置IP、主接入前置端口、备案时间、车牌号、所属企业、所属车队、营运类型、车辆型号、车主、车牌颜色、燃料类型、运输证号、召车模式。

2.大数据底座搭建

1）混合交融存储平台

将Docker容器技术与Hadoop和HBase等大数据存储和处理框架相结合以搭建大数据环境。Docker具有轻量、灵活和易于部署的特性，Hadoop集群具有分布式存储和计算能力，HBase具有高速随机读写能力。通过使用Docker进行应用程序的封装和隔离，以及Hadoop和HBase提供的分布式存储和计算能力，可以实现高效的大数据处理和存储。

2）数据集市

数据集市是一种用于封装和管理不同业务领域数据的数据市场。通过数据集市，不同业务部门能够方便地获取所需数据，加快数据获取和分析速度。具体功能包括对不同类型的数据进行分类、组织和统一标准化，以便业务部门轻松查找和访问。另外，数据集市还提供数据访问接口和工具，支持业务部门进行数据查询、分析和可视化。通过实施数据安全和权限管理，确保只有授权用户能够访问敏感数据。同时，数据集市支持数据质量管理，包括数据清洗、去重、校验和纠错，以提供高质量的数据资源。此外，数据集市还提供数据文档和数据资产管理功能，使业务部门能够了解数据的来源、含义和使用规则。

3）数据调用

数据调用是一种在大数据环境中通过数据容器模式建立的数据切片或接口调用方式来访问数据源的方法。通过数据调用，可以实现对数据的灵活、高效和精确访问，以满足不同业务需求。具体功能描述如下：首先，利用数据容器模式对数据源进行封装和管理，提高数据的可重用性和可扩展性。其次，通过建立数据切片或接口调用方式，优化数据的访问和传输，从而提高数据的读写效率。此外，数据调用还提供数据访问权限控制和数据版本管理，确保数据的安全性和一致性。同时，数据调用支持数据查询、过滤、聚合和计算等操作，以满足不同的分析和应用需求。通过这些功能，数据调用在大数据环境中发挥着重要作用，为用户提供了灵活、高效、安全和一致的数据访问方式。

4）数据治理

数据治理是通过对数据进行清洗、稽核、整合和建立主题库等一系列步骤来确保数据的质量、一致性和可用性的过程。数据治理提供了高质量、可信赖的数据基础。具体功能描述如下：首先，数据清洗阶段对数据进行去重、填充缺失值、处理异常值等操作，以保证数据的准确性和完整性。接着，在数据稽核阶段对数据进行审查、验证和校验，以确保数据符合相关规范和标准。随后，数据整合阶段将来自不同数据源的数据进行整合和合并，建立一致的数据视图和数据模型。最后，在建立主题库环节中，根据业务需求和分析目标，将数据按照主题进行分类和组织，提供更便捷、高效的数据访问和分析。通过这些功能，数据治理为数据使用者提供了清洁、一致、可靠的数据基础，确保数据在大数据环境中的可信度和可用性。

5）环境搭建

环境搭建是在大数据项目中进行的关键步骤，旨在部署和配置硬件和软件资源，以构建一个稳定且高效的大数据环境。这样的环境搭建提供了数据存储、处理和分析所需的基础设施和支持。具体功能描述如下：首先，通过部署和配置大数据存储和计算框架（如Hadoop、HBase等），确保系统能够有效地处理大规模数据。其次，安装和管理与大数据相关的软件和工具（如数据管理平台、数据可视化工具等），进一步增强数据处理和分析能力。此外，配置和管理网络和安全设置，以确保数据在传输和存储过程中的安全性。同时，进行性能优化和资源管理，以提升大数据处理和分析的效率，保证系统的稳定性和响应能力。最后，通过监控和日志管理，实时跟踪大数据系统的运行状态，快速发现和解决潜在问题，保障系统的可靠性和可用性。通过以上功能描述，环境搭建为大数据底座的建立奠定了坚实基础。它提供了数据的集成、治理和调用能力，以满足各类业务需求和分析目标。

### 9.2投诉分析

1.投诉工单列表

1）工单数据列表

展示工单列表，支持按日期、投诉类别、车牌号查询工单。

2）异常工单人工校核

异常工单（投诉内容相同，工单号不同）支持人工并案校核。

3）投诉类别人工编辑

投诉类别支持人工编辑（业务需求，不能出现“其他分类”，人工校对）。

2.重点投诉日报

1）投诉日报查询

综合12328和12345平台数据，按日期查询统计重点投诉，包含重点区域投诉和重点类别投诉，自动提取车牌号、企业、驾驶员、工单是否有效。

2）上传数据表

支持人工上传工单数据表（12345工单、12328工单）。

人工上传数据表能够提供数据的完整性、灵活性和个性化选择，保证投诉分析工作的连续性和准确性。首先，异常情况下的人工上传数据表人工上传数据表可以作为备选方案。当自动数据提取系统出现故障或无法获取特定类型的投诉数据时，人工上传数据表可以确保数据的完整性和准确性。其次，人工上传数据表可以用于记录特殊投诉事件或关键信息，这类信息可能无法通过自动化系统进行提取和分析。通过人工上传，我们可以捕捉到关键数据，以便更全面地了解投诉情况并采取相应的措施。这种灵活性和适应性使得人工上传成为应对异常情况和处理特殊投诉的有效手段。此外，人工上传数据表还为用户提供了自主性和定制化的选择。用户可以根据具体需求选择需要上传的数据表，进行个性化的投诉分析。这种自主性能够满足不同用户群体的需求，并提供更灵活和多样化的数据分析能力。

3）投诉日报导出

重点投诉日报结果数据导出。

3.投诉统计分析

1）第一版内容

按月、年统计汇总投诉数据，展示内容包含投诉总件数、巡游车投诉件数、网约车投诉件数、重点投诉件数以及环比；投诉来源12345、12328占比；企业投诉总件数排行Top10、车辆投诉排行Top10，网约车、巡游车分开统计；网约车、巡游车投诉类分布柱状图（本月、上月、环比）；重点投诉区域、重点投诉类别投诉件数、环比，点击展示工单明细；投诉总量、网约车投诉、巡游车投诉同比（本年、上年）。

2）新增内容

（1）企业占比率排行

企业平均每辆车投诉次数排行Top10（巡游车/网约车）。

（2）驾驶员排行

驾驶员投诉件数排行Top10（（巡游车/网约车））。

4.投诉思维导图

按月生成投诉思维导图，统计当月投诉总数、巡游车投诉件数、网约车投诉件数，各投诉类别分别件数以及环比。

### 9.3业务许可审批管理

基础档案

1．行业许可概览

总许可企业、车辆、驾驶员；巡游车/网约车企业车辆排行；巡游车/网约车企业驾驶员规模排行。

2．企业许可档案

1）巡游车企业列表

按企业名称、经营状态查询展示巡游车企业数据。

2）巡游车企业详情

展示巡游车企业信息。

3）网约车平台列表

按平台名称查询展示网约车企业数据。

4）网约车平台详情

展示网约车平台基本信息、经营许可信息。

3．车辆许可档案

1）巡游车辆列表

按车牌号、车辆状态、企业名称查询展示巡游车车辆。

2）巡游车辆详情

展示巡游车车辆基础信息、报废更新信息、交通违法记录、考核记录。

3）网约车辆列表

按车牌号、车辆状态、车辆厂牌、发证日期查询展示网约车车辆数据。

4）网约车辆详情

展示网约车基础信息、网约许可、保险信息。

4．驾驶员许可档案

1）巡游车驾驶员列表

按姓名、从业资格证、企业名称查询展示巡游车驾驶员数据。

2）巡游车驾驶员详情

展示巡游车驾驶员基本信息。

3）网约车驾驶员列表

按姓名、从业资格证、所属平台查询展示网约车驾驶员数据。

4）网约车每日发证统计

按年、月生成每日发证柱状图。

5）网约车驾驶员详情

展示网约车驾驶员基本信息、从业证件。

### 9.4设备管理年审系统

设备外检

车辆年检

1.年检数据列表

按车牌号、营运类型、企业、送检司机、年检时间、年检结果、下次年检时间查询车辆年检信息。

2.新增年检

支持新增年检，检测内容包含定位检测、报警检测、摄像检测、拍照检测，同时关联车辆投诉、行政处罚、服务监督卡信息，该功能想在小程序端同步体现。

### 9.5运行监控指挥调度

1.运行监控

1）实时监控

（1）实时地图

结合地图实时监控车辆状态、位置，地图从实时路况、卫星地图、画区域查车、定位区域查询等方式进行选择展示。

（2）车辆监控

车辆监控概览车辆状态，展示巡游车和网约车的车辆总数、在线数、在线率、离线率、空车率、重载率，分所属企业以列表明细展示巡游车和网约车地车辆状态数据。

（3）区域查车

画区域查车

（4）车辆详情

选中列表中的车辆定位到地图中，弹出层显示车辆详情，包括公司、驾驶员、联系方式、状态、速度、GPS时间、接收时间、车辆跟踪、轨迹回放、文本发送、视频管理。

（5）车辆列表

选择不同企业进行查询，以列表选择展示在线车辆或者所有车辆详情，包括后台服务、车牌号、所属企业、车队、设备号、SIM卡号、顶灯编号、GPS时间、车辆状态、营运状态、报警状态、速度、接收时间、当班驾驶员、签到时间、联系方式、位置。

（6）实时报警

实时监控展示车载报警数和平台报警数，详情页与报警管理中的实时报警进行交互。

（7）应急预警

应急预警概览展示，包括重点区域、普通区域、不载客、停运、超比例掉线数据，查看详情与应急指挥进行交互。

2）轨迹回放

（1）巡游车轨迹回放

输入巡游车车牌号，可以从开始时间、结束时间进行快速选择，在地图上进行回放，调节回放速度、回放进度。对于轨迹可以测量、导出、定位中心位置、打印、全屏放大、是否显示箭头。

（2）网约车轨迹回放

输入网约车牌号，可以从开始时间、结束时间进行快速选择进行回放，选择车辆定位或者是驾驶员定位，调节回放速度、回放进度。对于轨迹可以测量、导出、定位中心位置、打印、全屏放大、是否显示箭头。

2.行业监管

1）车辆在线率

按企业、按区域、巡游车、网约车进行选择查询，以列表展车辆在线数据，包括企业、区域、区域车辆数、覆盖率、车辆数、在线车辆、在线率、空车数、重车数、电召车、包车、交班、停运。总计显示，车辆总数，在线车辆，在线率，空车总数，电召车总数，包车总数，交班总数，停运总数。

2）重点区域监控

（1）巡游车监控

结合地图进行展示，巡游车运力监控列表，包括运力监控区域、车辆总数、空车数、阈值、运力等级。选中一个区域定位到地图中的区域，下方列表显示车辆列表，包括车牌号、SIM卡号、当班驾驶员、所属单位、营运状态、运行状态、速度km/h、报警状态。按企业汇总车辆总数，车辆占比。区域车辆调度、附近车辆调度，显示车辆列表，选择车辆并群发信息。

（2）网约车监控

结合地图进行展示，网约车运力监控列表，网约车监控包括有运力监控区域、车辆总数、网约车覆盖率。下方列表显示车辆列表，包括车牌号、SIM卡号、当班驾驶员、所属单位、营运状态、运行状态、速度km/h、报警状态。按网约车平台汇总车辆总数，车辆占比。

3.远程管理

1）影音管理

（1）照片管理

照片分为主动抓拍、定时抓拍、历史记录查询。输入车牌号查询可显示部分也可显示全部车辆，列表展示选择车辆基础信息。选择拍照的规格大小，选择摄像头。列表显示拍照原因、摄像头编号、拍照时间、收取状态。定时抓拍设置抓拍数量、时间间隔、储存方式。进行照片展示。

（2）视频管理

分为实时视频监控和历史视频监控，输入车牌号搜索部分车辆或者查询全部车辆。对查询车辆进行视频监控，选择调取方式和摄像头位置，进行语音的对讲和监听。历史视频查询列表显示监控车辆的基础信息，和摄像头的信息，与视频文件的名称、位置、大小。

4.信息发布

1）文本消息

（1）文本发送

输入车牌号进行车辆信息数据搜索，以列表显示数据。输入发送内容，填写任务发起人、发送方式、文本内容、通知类型、选择发送时间。

（2）历史查询

根据发送时间类型，立即发送还是预约发送进行历史文本查询。从通知类型、发送方式、关键字、操作时间进行查询，列表显示操作时间、发送端、任务发起人、发送方式、文本内容、通知类型、语音播报、发送车辆数、操作人、执行状态、操作。

### 9.6动态监管稽查管理

动态稽查

线上违规发现

1.巡游车超时停车违规发现

线上车辆信息核查、车辆合规性核查详情页展示。线上车辆信息核查：报警时间、异常项目、所属企业、许可状态、按关键字搜索、预警平台、订单号、车牌号、运输证号；车辆合规性核查详情页展示：所属平台、许可状态、接单时间、车辆（车牌号）、报送平台、运输证号、接单次数、最后接单时间、许可状态、核查结果、最新核查时间、车辆厂牌、车辆型号；

2.巡游车涉旅营运违规发现

涉旅营运详情页展示：涉旅区域、营运时间、企业、车辆、车牌号、所属企业、营运趟次、投诉次数、本月累计投诉、今年累计投诉、去年累计投诉，配合地图展示。

3.网约车违规发现车辆合规核查

线上车辆信息核查、车辆合规性核查详情页展示。线上车辆信息核查：报警时间、异常项目、所属企业、许可状态、按关键字搜索、预警平台、订单号、车牌号、运输证号；车辆合规性核查详情页展示：所属平台、许可状态、接单时间、车辆（车牌号）、报送平台、运输证号、接单次数、最后接单时间、许可状态、核查结果、最新核查时间、车辆厂牌、车辆型号。

4.网约车违规发现车辆信息一致性核查

车辆一致性核查详情页展示、线上线下车牌不一致详情页。车辆一致性核查详情页展示：上报时间、所属企业、报备平台、卡口位置、相似度、车辆（车牌号）、驾驶员、订单号、上报平台、关联驾驶员、拍照时间、位置距离偏差、可进行操作；线上线下车牌不一致详情页：接单时间、所属企业、车牌号、平台登记数据（上报车牌号、最后接单时间、接单次数）、核查结果（实际车牌号、发牌日期、最后接单时间、接单次数、可进行操作。

5.网约车违规发现综合位置信息展示

按跨区域营运详情页、GPS定位核查详情页、轨迹对比详情页展示。按跨区域营运详情页：报警时间、车牌号、所属企业、驾驶员、行政区划、预警类型、订单号、上车地点、下车地点、所属企业；GPS定位核查详情页：核查时间、所属企业、营运状态、车辆、核查日期、最后一次上报时间、车牌号、运输证号、营运状态、所属企业、车辆所有人；轨迹对比详情页展示：报警时间、所属企业、车辆、驾驶员、偏差距离、车牌号、订单号、订单时间、所属平台。

6.网约车违规发现人员信息核查

人员背景变更核查详情页展示、线上司机信息核查详情页、人证一致性核查详情页展示、合乘稽查详情页展示。人员背景变更核查详情页展示：报警时间、异常项目公安历史背审结果、驾驶员、身份证号、所属企业；线上司机信息核查详情页：报警时间、所属企业、许可状态、异常项目、关键字、预警平台、订单号、驾驶员姓名、手机号、身份证号；人证一致性核查详情页展示：上报时间、所属企业、报备平台、卡口位置、相似度、车辆（车牌号）、驾驶员、订单号、上报平台、关联驾驶员、拍照时间、对比结果、可进行操作；合乘稽查详情页展示：报警时间、所属企业、车辆（车牌号）、驾驶员、今日行程数（>=)、时间、注册平台、累计行程数、可进行操作。

### 9.7综合数据统计分析

1.综合查询

1）营运数据查询

（1）单车日均

按营运时间、日均营运金额、查询对象（企业、车辆、车队）进行条件查询，数据库存储字段包括：企业、时间、日均营运金额、日均行驶里程、日均营运里程、日均空驶里程、日均空驶率、日均营运时长、日均空驶时长

（2）营运汇总

营运汇总：可按营运时间、燃油类型、行业类别、查询对象、车辆型号进行查询；展示营运趟次、营运金额、行驶里程、营运里程、空驶里程、空驶率、载客时长、车辆总数、接单车辆、空驶时长。存储字段包括：企业、营运时间、车辆总数、接单车辆、接单率、营运趟次、营运金额、行驶里程等数据。

（3）营运明细

可按营运时间、营运性质、营运时段、查询对象（企业、车队、车辆、驾驶员、岗位服务证号）进行查询，字段有企业、车辆、驾驶员、计价器起点和终点时间、起点/终点位置、营运金额、营运里程、行驶里程、空驶里程、GPS起点和终点时间等。

（3）营收比例

按营运时间、营运性质查询。存储字段包括：营收比例统计（企业、营运时间、营运金额、营收比例）、不同“营运里程”的营收比例情况和不同“营运时长”的营收比例情况（包括平均单趟营收、营运金额、营运趟次）。

（4）营运同期对比

按营运时间、营运性质、查询对象进行查询，字段包括：营运趟次、营运金额、行驶里程、营运里程、空驶里程、空驶率、营运时长、空载时长的查询时间、上日、环比、上月同期、月同比、上年同期、年同比等对比数据。

（5）营收比例

按营运时间、营运性质查询。存储字段包括：营收比例统计（企业、营运时间、营运金额、营收比例）、不同“营运里程”的营收比例情况和不同“营运时长”的营收比例情况（包括平均单趟营收、营运金额、营运趟次）

（6）企业出车率

按日期、时段、企业查询。展示车辆数和营运车辆。存储字段:企业名称、车辆数、营运车辆数、出车率。

2）违规投诉查询

通过对时间、查询对象、投诉类型的条件筛选进行查询。汇总中存储字段：企业、投诉时间、投诉总数、有效投诉、无效投诉、平均办结时长。明细中数据有：投诉时间、投诉来源、车牌号、驾驶员、所属企业、状态、投诉类型、投诉内容、投诉人、联系电话。

2. 营运效率

1）营运大盘

可通过选择时间、所属企业平台进行查询。图表展示累计运营趟次、日均单车营运趟次、平均每班营运趟次、里程利用率、空驶率、出车率、企业营运效率统计、效率走势；营运趟次分析分为累计运营趟次和日均单车运营趟次，在累计运营趟次中图表展示企业累计营运趟次统计、所有企业累计营运趟次统计，在日均单车运营趟次中图表展示企业日均单车营运趟次统计、所有企业日均单车营运趟次统计。

3.营运收入

1）营收大盘

可通过时间、企业进行查询。图表展示总营收、月均营收、日均营收、公里产值、公司营收分布图（并用表格呈现）；企业总收益（分为总营收和日均营收）和企业公里产值可在图表和表格展示之间切换。

2）营收趋势

按巡游车和网约车分开查看，可通过时间和所属企业（平台）进行查询；图表展示总营收、月均营收、日均营收，单车总营收、单车月均营收、单车日均营收，单驾驶员总营收、单驾驶员月均营收、单车驾驶员日均营收、平均单趟营收以及总营收、日均营收、单趟营收、最高单车日营收、公里产值、日均营运里程、日均接单数的营收走势。

### 9.8网约车管理

网约车数据接入

1．经营信息

1）经营上下线

经营信息包括经营上线、经营下线、经营出发、经营到达、经营支付。经营上线：按所属企业、经营上线时间、输入车牌号/驾驶证号进行查询，字段：公司名称、车辆号牌、驾驶员、驾驶证号、经营上线时间、上线经度、上线纬度、上线地址、创建时间。经营下线：按所属企业、经营下线时间、输入车牌号/驾驶证号进行查询，字段：公司名称、车辆号牌、驾驶员、驾驶证号、经营下线时间、下线经度、下线纬度、下线地址、创建时间。

2）经营出发

经营出发：按所属企业、实际上车时间、输入订单号/车牌号/驾驶证号关键字进行查询，字段：公司名称、订单编号、驾驶证号、车牌号、出发经度、出发纬度、实际上车时间、实际上车地点、空驶里程、等待时间、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、运价类型、下单时间、派单时间、行政区划编号、载客时间、等待时间、交易金额、计价核查、乘客评分。

3）经营到达

经营到达：按所属企业、下车时间、输入订单号关键字进行查询，字段：公司名称、订单编号、车牌号、实际到达经度、实际到达纬度、下车时间、下车地点、载客里程、载客时间、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、运价类型、下单时间、派单时间、行政区划编号、载客时间、等待时间、交易金额、计价核查、乘客评分。

4）经营支付

经营支付：按所属企业、下车时间、输入订单号/车牌号/驾驶员关键字进行查询，字段：公司名称、订单编号、姓名、驾驶证号、车牌号、上车地点、下车地点、下车时间、载客里程、载客时间、实收金额、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、运价类型、下单时间、派单时间、行政区划编号、载客时间、等待时间、交易金额、计价核查、乘客评分。所有数据可导出。

2．订单信息

1）发起订单

订单发起：按所属企业、订单发起时间、输入订单号关键字进行查询，字段：公司名称、行政区划、订单编号、订单发起时间、预计用车时间、预计出发地、预计目的地、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、运价类型、下单时间、派单时间、行政区划编号、载客时间、等待时间、交易金额、计价核查、乘客评分。

2）订单成功

订单成功：按所属企业、订单派单时间、输入订单号/车牌号关键字进行查询，字段：公司名称、行政区划、订单编号、车辆经度、车辆纬度、驾驶证号、驾驶员手机号、车辆号牌、订单派单时间、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、运价类型、下单时间、派单时间、行政区划编号、载客时间、等待时间、交易金额、计价核查、乘客评分。

3）订单取消

订单取消：按所属企业、订单取消时间、输入订单号关键字进行查询，字段：公司名称、行政区划、订单编号、订单时间、订单撤销时间、取消对象、撤销类型、撤销原因、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、  运价类型、 下单时间、派单时间、行政区划编号、撤销时间、撤销发起方、违约方、撤销类型、撤销原因。查询数据都可以导出。

### 9.9平台通用配置

1.用户管理

支持新增、删除、修改、查询平台用户信息，分配角色，指定数据权限。

2.部门管理

支持新增、删除、修改、查询部门信息。

3.角色管理

支持新增、删除、修改、查询角色信息，配置角色菜单权限。

4.菜单管理

平台开发人员使用，配置平台所有菜单数据。

5.日志管理

1）系统操作日志

按操作类型、功能模块、操作人、操作时间查询展示系统操作日志。

2）系统登录日志

按操作类型、操作人、操作时间查询展示系统登录日志。

## 10.安全系统设计

信息安全等级保护制度是国家对基础信息网络和重要信息系统实施重点保护的关键措施。本项目为政务信息化项目，项目所属行业性质跟国家紧密联系，所涉及的政务信息关系到党政部门、乃至整个国家的利益，比个人或商务信息更为敏感，需要更高的安全保障；此外，基于本项目所属单位的职能特点，导致本系统更容易受到来自外部或内部的攻击，包括黑客组织，犯罪集团和信息战时期的信息对抗等国家行为的攻击。

综上所述，本项目的安全总体需求可分解为如下内容：

1.保护本项目信息资源价值不受侵犯；

2.保证建设单位面临最小的风险和获取最大的安全利益；

3.保证本项目的信息基础设施、信息应用服务和信息内容为抵御各种安全威胁而具有保密性、完整性、真实性、可用性和可控性的能力。

### 10.1安全级别

根据《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB T 22239-2019）的要求，本项目安全保护等级按照三级等保进行管理和建设。

根据等级保护相关管理文件，信息系统的安全保护等级分为以下五级：：

第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。

第二级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。

第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。

第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。

第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。

信息系统的安全保护等级由两个定级要素决定：等级保护对象受到破坏时所侵害的客体和对客体造成侵害的程度，定级要素与安全保护等级的关系如下：

表 定级要素与安全保护等级关系

| 业务信息安全被破坏时所侵害的客体 | 对相应客体的侵害程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一般损害 | 严重损害 | 特别严重损害 |
| 公民、法人和其他组织的合法权益 | 第一级 | 第二级 | 第二级 |
| 社会秩序、公共利益 | 第二级 | 第三级 | 第四级 |
| 国家安全 | 第三级 | 第四级 | 第五级 |

本项目符合信息安全等级保护第三级要求。

### 10.2安全框架

根据《信息系统等级保护安全设计技术要信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GBT25070-2019），通用要求包含安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心5个部分。

从安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络和安全管理中心等方面落实安全保护技术要求，将不同区域、不同层面的安全保护措施形成有机的安全保护体系，建成后的安全保障体系将充分符合国家等级保护标准，能够为系统稳定运行提供有力保障。

“一个中心管理下的三重保护体系”是指以安全管理中心为核心，构建安全计算环境、安全区域边界和安全通信网络，确保应用系统能够在安全管理中心的统一管控下运行，不会进入任何非预期状态，从而防止用户的非授权访问和越权访问，确保应用系统的安全。

### 10.3安全策略

根据项目的特点和安全要求，本项目系统应通过实现基于安全策略模型和标记的强制访问控制以及增强系统的审计机制，使系统具有在统一安全策略管控下，保护敏感资源的能力，并保障基础计算资源和应用程序可信，确保关键执行环节可信。

本项目系统安全保护环境的设计策略是：遵循GB17859-1999的4.3中相关要求，构造非形式化的安全策略模型，对主、客体进行安全标记，表明主、客体的级别分类和非级别分类的组合，以此为基础，按照强制访问控制规则实现对主体及其客体的访问控制。本系统安全保护环境在使用密码技术设计时，应支持国家密码管理主管部门批准使用的密码算法，使用国家密码管理主管部门认证核准的密码产品，遵循相关密码国家标准和行业标准。

本系统安全保护环境的设计通过第三级的安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络以及安全管理中心加以实现。计算节点都应基于可信根实现开机到操作系统启动，再到应用程序启动的可信验证，并在应用程序的关键执行环节对其执行环境进行可信验证，主动抵御病毒入侵行为，并将验证结果形成审计记录，送至管理中心。

本项目具体的安全策略为：

安全保障体系的设计、建设要遵守国家相关的安全法律、法规、制度、标准和技术指南。

实施“分域保护”，按“谁主管，谁负责；谁运营，谁负责”原则，合理划分安全域，确定安全域物理或逻辑边界，各自负责主管安全域的建设和管理；

实施“分级保护”，网络层面的安全防护依据所需的网络防护最高等级实施。业务安全保护依据具体服务所需的业务保护等级实施；

通过防火墙进行边界保护和访问控制，并在重要部位部署入侵检测系统和网站监测系统，有效抵御各种黑客攻击行为。

对操作系统、数据库系统进行严格的安全配置，安装安全补丁。业务系统软件要进行严格考核测试才能正式上线运行。定期使用漏洞扫描系统对系统进行安全漏洞扫描，提出安全改进报告；

通过安装网络防病毒软件，并定期升级病毒库，防止病毒入侵；

建立与安全保护等级相适应的业务应用系统，建立完善的权限管理、访问控制体系，保证数据存储、交换的完整性、可用性和敏感数据的机密性。

建立完备的容灾备份和应急响应机制，关键网络设备、系统信息和数据均要有备份手段和恢复机制。

建立完备的安全审计机制，从网络、系统、应用三个层面对每一项事务均有详细的日志记录，保证事务完全可以被追踪；

建立有效的安全服务体系，以适应系统安全的动态性、复杂性和长期性特点。

### 10.4安全技术要求

1.安全计算环境技术要求

1）通用安全计算环境设计技术要求

本项要求包括：

（1）用户身份鉴别

应支持用户标识和用户鉴别。在对每一个用户注册到系统时，采用用户名和用户标识符标识用户身份，并确保在系统整个生存周期用户标识的唯一性；在每次用户登录系统时，采用受安全管理中心控制的口令、令牌、基于生物特征、数字证书以及其他具有相应安全强度的两种或两种以上的组合机制进行用户身份鉴别，并对鉴别数据进行保密性和完整性保护。

（2）自主访问控制

应在安全策略控制范围内，使用户对其创建的客体具有相应的访问操作权限，并能将这些权限的部分或全部授予其他用户。自主访问控制主体的粒度为用户级，客体的粒度为文件或数据库表级和（或）记录或字段级。自主访问操作包括对客体的创建、读、写、修改和删除等。

（3）标记和强制访问控制

在对安全管理员进行身份鉴别和权限控制的基础上，应由安全管理员通过特定操作界面对主、客体进行安全标记；应按安全标记和强制访问控制规则，对确定主体访问客体的操作进行控制。强制访问控制主体的粒度为用户级，客体的粒度为文件或数据库表级。应确保安全计算环境内的所有主、客体具有一致的标记信息，并实施相同的强制访问控制规则。

（4）系统安全审计

应记录系统的相关安全事件。审计记录包括安全事件的主体、客体、时间、类型和结果等内容。

应提供审计记录查询、分类、分析和存储保护；确保对特定安全事件进行报警；确保审计记录不被破坏或非授权访问。应为安全管理中心提供接口；对不能由系统独立处理的安全事件，提供由授权主体调用的接口。

（5）用户数据完整性保护

应采用密码等技术支持的完整性校验机制，检验存储和处理的用户数据的完整性，以发现其完整性是否被破坏，且在其受到破坏时能对重要数据进行恢复。

（6）用户数据保密性保护

应采用密码等技术支持的保密性保护机制，对在安全计算环境中存储和处理的用户数据进行保密性保护。

（7）客体安全重用

应采用具有安全客体复用功能的系统软件或具有相应功能的信息技术产品，对用户使用的客体资源，在这些客体资源重新分配前，对其原使用者的信息进行清除，以确保信息不被泄露。

（8）可信验证

可基于可信根对计算节点的BIOS、引导程序、操作系统内核、应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节对系统调用的主体、客体、操作可信验证，并对中断、关键内存区域等执行资源进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏时采取措施恢复，并将验证结果形成审计记录，送至管理中心。

（9）配置可信检查

应将系统的安全配置信息形成基准库，实时监控或定期检查配置信息的修改行为，及时修复和基准库中内容不符的配置信息。

基准库中内容不配置

（10）入侵检测和意代码防范

应通过主动免疫可信计算检验机制及时识别入侵和病毒行为、并将其有效阻断。

2）云安全计算环境设计技术要求

本项要求包括：

（1）用户身份鉴别

应支持项目需求单位建立主子账号，并采用用户名和用户标识符标识主子账号用户身份。

（2）用户账号保护

应支持建立项目需求单位账号体系，实现主体对虚拟机、云数据库、云网络、云存储等客体的访问授权。

（3）安全审计

应支持对云服务商和项目需求单位远程管理时执行的特权命令进行审计。

应支持项目需求单位收集和查看与本单位资源相关的审计信息，保证云服务商对项目需求单位系统和数据的访问操作可被项目需求单位审计。

（4）入侵防范

应能检测到虚拟机对宿主机物理资源的异常访问。应支持对项目需求单位进行行为监控，对项目需求单位发起的恶意攻击或恶意对外连接进行检测和告警。

（5）数据保密性保护

应提供重要业务数据加密服务，加密密钥由项目需求单位自行管理；应提供加密服务，保证虚拟机在迁移过程中重要数据的保密性。

（6）数据备份与恢复

应采取冗余架构或分布式架构设计；应支持数据多副本存储方式；应支持通用接口确保项目需求单位可以将业务系统及数据迁移到其他云计算平台和本地系统，保证可移植性。

（7）虚拟化安全

应实现虚拟机之间的CPU、内存和存储空间安全隔离，能检测到非授权管理虚拟机等情况，并进行告警；应禁止虚拟机对宿主机物理资源的直接访问，应能对异常访问进行告警；应支持不同项目需求单位虚拟化网络之间安全隔离；应监控物理机、宿主机、虚拟机的运行状态。

（8）恶意代码防范

物理机和宿主机应安装经过安全加固的操作系统或进行主机恶意代码防范；虚拟机应安装经过安全加固的操作系统或进行主机恶意代码防范；应支持对Web应用恶意代码检测和防护的能力。

（9）镜像和快照安全

应支持镜像和快照提供对虚拟机镜像和快照文件的完整性保护； 防止虚拟机镜像、快照中可能存在的敏感资源被非授权访问；针对重要业务系统提供安全加固的操作系统镜像或支持对操作系统镜像进行自加固。

2.安全区域边界技术要求

1）通用安全区域边界技术要求

本项要求包括：

（1）区域边界访问控制

应在安全区域边界设置自主和强制访问控制机制，应对源及目标计算节点的身份地址、端口和应用协议等进行可信验证，对进出安全区域边界的数据信息进行控制，阻止非授权访问。

（2）区域边界包过滤

应根据区域边界安全控制策略，通过检查数据包的源地址、目的地址、传输层协议、请求的服务等，确定是否允许该数据包进出该区域边界。

（3）区域边界安全审计

应在安全区域边界设置审计机制，由安全管理中心集中管理，并对确认的违规行为及时报警。

（4）区域边界完整性保护

应在区域边界设置探测器，例如外接探测软件，探测非法外联和入侵行为，并及时报告安全管理中心。

（5）可信验证

可基于可信根对计算节点的BIOS引导程序、操作系统内核、区域边界安全管控程序等进行可信验证，并在区域边界设备运行过程中定期对程序内存空间、操作系统内核关键内存区域等执行资源进行可信验证，并在检測到其可信性受到破坏时采取措施恢复，并将验证结果形成审计记录，送至管理中心。

2）云安全区域边界技术要求

本项要求包括：

（1）区域边界结构安全

应保证虚拟机只能接收到目的地址包括自己地址的报文或业务需求的广播报文，同时限制广播攻击；应实现不同项目需求单位间虚拟网络资源之间的隔离，并避免网络资源过量占用；应保证云计算平台管理流量与项目需求单位业务流量分离。

应能够识别、监控虚拟机之间、虚拟机与物理机之间的网络流量；提供开放接口或开放性安全服务，允许项目需求单位接入第三方安全产品或在云平台选择第三方安全服务。

（2）区域边界访问控制

应保证当虚拟机迁移时，访问控制策略随其迁移；应允许项目需求单位设置不同虚拟机之间的访问控制策略；应建立项目需求单位私有网络实现不同项目需求单位之间的安全隔离；应在网络边界处部署监控机制，对进出网络的流量实施有效监控。

（3）区域边界入侵防范

当虚拟机迁移时，入侵防范机制可应用于新的边界处；应将区域边界入侵防范机制纳入安全管理中心统一管理。

应向项目需求单位提供互联网内容安全监测功能，对有害信息进行实时检测和告警。

（4）区域边界审计要求

根据云服务商和项目需求单位的职责划分收集各自控制部分的审计数据；根据云服务商和项目需求单位的职责划分，实现各自控制部分的集中审计，当发生虚拟机迁移或虚拟资源变更时，安全审计机制可应用于新的边界处；为安全审计数据的汇集提供接口，并可供第三方审计。

3.安全通信网络技术要求

1）通用安全通信网络技术要求

本项要求包括：

（1）通信网络安全审计

应在安全通信网络设置审计机制，由安全管理中心集中管理，并对确认的违规行为进行报警。

（2）通信网络数据传输完整性保护

应采用由密码技术支持的完整性校验机制，以实现通信网络数据传输完整性保护，并在发现完整性被破坏时进行恢复。

（3）通信网络数据传输保密性保护

应采用由密码技术支持的保密性保护机制，以实现通信网络数据传输保密性保护。

（4）可信连接验证

通信节点应采用具有网络可信连接保护功能的系统软件或可信根支撑的信息技术产品，在设备连接网络时，对源和目标平台身份、执行程序及其关键执行环节的执行资源进行可信验证，并将验证结果形成审计记录，送至管理中心。

2)云安全通信网络技术要求

本项要求包括：

（1）通信网络数据传输保密性

应支持项目需求单位远程通信数据保密性保护。

应对网络策略控制器和网络设备（或设备代理）之间网络通信进行加密。

（2）通信网络可信接入保护

应禁止通过互联网直接访问云计算平台物理网络；应提供开放接口，允许接入可信的第三方安全产品

（3）通信网络安全审计

应支持项目需求单位收集和查看与单位资源相关的审计信息；应保证云服务商对项目需求单位通信网络的访问操作可被项目需求单位审计。

4.安全管理中心技术要求

1）系统管理

可通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和可信及密码管理，包括用户身份、可信证书及密钥、可信基准库、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。

应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计。

在进行云计算平台安全设计时，安全管理应提供查询项目需求单位数据及备份存储位置的方式；云计算平台的运维应在中国境内，境外对境内云计算平台实施运维操作应遵循国家相关规定。

在进行物联网系统安全设计时，应通过系统管理员对感知设备、感知网关等进行统一身份标识管理；应通过系统管理员对感知设备状态（电力供应情况、是否在线、位置等）进行统一监测和处理。

2）安全管理

应通过安全管理员对系统中的主体、客体进行统一标记，对主体进行授权，配置可信验证策略，维护策略库和度量值库。

应对安全管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全管理操作，并进行审计。

在进行云计算平台安全设计时，云计算安全管理应具有对攻击行为回溯分析以及对网络安全事件进行预测和预警的能力；应具有对网络安全态势进行感知、预测和预判的能力。

在进行物联网系统安全设计时，应通过安全管理员对系统中所使用的密钥进行统一管理，包括密钥的生成、分发、更新、存储备份销毁等。

在进行工业控制系统安全设计时，应通过安全管理员对工业控制系统设备的可用性和安全性进行实时监控，可以对监控指标设置告警阈值，触发告警并记录；应通过安全管理员在安全管理中心呈现设备间的访问关系及时发现未定义的信息通讯行为以及识别重要业务操作指令级的异常。

3）审计管理

应通过安全审计员对分布在系统各个组成部分的安全审计机制进行集中管理，包括根据安全审计策略对审计记录进行分类；提供按时间段开启和关闭相应类型的安全审计机制钅对各类审计记录进行存储、管觋和查洵等。对审计记录应进行分析，并根据分析结果进行处理。

应对安全审计员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作。

在进行云计算平台安全设计时，云计算平台应对云服务器、云数据库、云存储等云服务的创建、删除等操作行为进行审计；应通过运维审计系统对管理员的运维行为进行安全审计；应通过项目需求单位隔离机制，确保审计数据隔离的有效性。

在进行工业控制系统安全设计时，应通过安全管理员对工业控制现场控制设备、网络安全设备、网络设备、服务器、操作站等设备中主体和客体进行登记，并对各设备的网络安全监控和报警、网络安全日志信息进行集中管理．根据安全审计策略对各类安全信息进行分类管理与查询，并生成统一的审计报告。系统对各类网络安全报警和日志信息进行关联分析。

## 11.终端系统及接口设计

本项目仅涉及设备接口对接，获取的车载机相关数据直接保存到数据库中。

## 12.网络系统设计

外部广域网建设将充分利用现有链路资源，并适当考虑今后业务拓展需求，通过现有网络实现互联互通；新增业务路由器，通过路由、NAT转换、IP映射等设置达到各网之间的互联互通。

内部局域网以1000M以太网作为主干，核心交换机采用主流基于多级交换架构数据中心级核心交换机，以满足核心层高速数据报文转发要求以及高可用性等要求。局域网采用分区分模块方式进行设计，总体划分为数据资源中心区域、监控中心区域、12328服务区域、核心交换区、外联网区等，通过分区分模块方式，可以使得整体网络结构清晰，便于后期运维管理；通过分区分模块方式，可按照各区域安全防护级别划分不同的安全区域；通过分区分模块方式，可使得网络故障范围控制在局部区域内，不会向其他区域扩散。

为保证系统的可靠性和安全性，建议配置两台核心交换机，核心交换机基于多级交换架构设计，主控板与交换网板物理分离，且交换网板N+M冗余备份，配置双主控、双电源，两台核心交换机上均包含专业的防火墙板卡和入侵防御系统板卡。优势在于双设备双链路组网，可靠性高。

具体网络拓扑结构如下：

系统网络拓扑图

上图为系统的网络结构图，各部分网络关系如下：

1.出租汽车卫星定位模块获取出租汽车的卫星定位位置、速度等地理信息，通过车载智能终端的4G网络把出租汽车运行状态、报警、计价和考核信息等实时数据传输到运营数据接入平台中，通过分析处理后将运营的实时数据存储到实时数据库及业务数据库服务器中。

2.监控指挥中心的指挥大屏、监控座席通过互联网与数据资源中心相连，满足监控指挥大厅的日常监控和应急指挥功能。

3.12328服务中心和电召服务中心的坐席终端通过互联网与数据资源中心相连，满足二者的日常服务功能。

4.出租汽车企业通过互联网接入数据资源中心，实现对本公司所有的出租汽车的状态进行监控，并实现企业的在线管理功能。

5.市民公众通过微信小程序利用4G网络与数据资源中心相连，进行信息查询与服务评价等操作。

6.数据资源中心通过政务专网同省交通运输厅实现数据的共享与报送。

系统网络中接入网络和用户网络的实现具体描述如下：

7.接入网络

系统通过专线网络通道与移动运营商连接，由于本工程现有设备都是采用的中国移动的数据链路，根据网络流量估算，网络通道带宽要按接入车辆数据配置2个2M链路，满足上下行需求。现有的监控中心同运营商具有10M的专用网络，可以满足本工程需求。

8.政府、企业用户网络

系统对企业用户的服务主要采用B/S模式，以WEB服务的方式，提供统计信息展现和运营监控等功能，用户通过政务外网或互联网访问本系统。现有的数据链路完全满足本次工程的需求。

## 13.运行维护设计

本次项目运行维护为长春市交通运输局数字化平台项目建设相关内容提供3年运维保障服务，通过引入平台运行维护团队各项数字化软件系统的整体维护和平稳可靠运行。运维形式包括：在线服务、远程服务、现场支持、人员驻点等。运维内容包括：

1．确保数据采集渠道和建立数据管理规章制度，确保数据来源稳定，接收有固定人员，审核有规定程序，录入有规定数据，使用有安全保障；

2．建立系统数据备份管理制度，实行数据定期备份，确保系统破坏后能立即取到恢复；

3．建立系统维护制度，确保系统操作正确，监控非法操作行为，避免系统受到不应该的攻击；

4．建立系统应急预案，确保系统在紧急情况下能够保持业务连续性；

5．建立维护资金保障制度，确保一定的维护投入，促进系统的更新、升级。

## 14.密码应用系统设计

密码技术作为信息安全的基础性核心技术，是信息保护和网络信任体系建设的基础，是实行信息安全等级保护不可或缺的关键技术，本项目预期按照第三级信息系统使用商用密码保护。

本项目密码应用设计应遵循以下原则：

1.总体性原则。通过从整体层面，对本项目的密码应用开展顶层设计，明确密码应用需求和预期目标，并与本项目网络安全保护等级相结合，通过成体系的设计形成涵盖技术、管理、实施保障的整体方案，为在本项目中落实密码应用相关要求奠定基础。

2.完备性原则。围绕本项目实际业务应用与安全保护等级，站在整体角度，通过自上而下的体系化设计，综合考虑物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等多个层面密码应用需求，设计本项目密码改造方案。

3.经济性原则。结合本项目规模，在合理、够用的前提下，设计满足《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的密码应用改造方案，确保本项目密码应用改造投资合理，规模适度，避免资金浪费和过度保护。

4.动态性原则。密码应用方案主要参考《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》。同时信息安全管理应遵循“PDCA”管理循环，不断动态履行“计划—实施—检查—改进”，以适应不断变化的网络安全形势。

注：密码应用系统建设已在长春市交通运输局出租汽车智能监管平台一期建设完成，出租汽车智能监管平台二期项目只考虑使用一期密码应用系统的使用，二期不在进行密码应用系统的建设。

## 主要软硬件选型原则及详细软硬件配置清单

### 14.1选型原则

1.国产化原则

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》中规定，国家投资的重大工程和重点应用系统，应优先由国内企业承担，在同等性能价格比条件下应优先采用国产软硬件系统。

为了确保政务信息化建设安全可信和自主可控，本项目在选用硬件设备、平台软件、终端等软硬件产品时应优先采用国产自主技术，实现项目安全可靠、设备自主可控。

1）网络设备国产化

自主可控：网络设备作为信息交互的载体，能够实现硬件可控、网络设备的CPU、交换芯片、转发芯片等为国产化处理芯片，满足未来网络技术的自主演进。

安全可靠：安全可信的网络系统应该保障用户数据传递的安全，非授权情况下不能进行流量的互通；可靠的网络应考虑冗余架构，优先保障业务不中断。

高性能：网络架构应综合考虑整体性能，避免出现网络瓶颈点，确保整网的转发能力。

2）服务器国产化

服务器产品应优先考虑国产自主可控的芯片，整机支持国产化主流的操作系统，设备自研，性能领先。

3）办公终端设备国产化

后期采购的办公用PC，优先使用自主可控CPU芯片+国产化操作系统，全面支持国产化设备。

2.开放性和扩展性原则

一方面，系统将与各部门的业务系统及数据库相连接，要采用开放性、标准化的设备、软件及信息资源；另一方面，系统对于未来可能增添的新的子系统、新的数据库、新的功能、新的用户都要留有接口和二次开发API，并符合电子政务相关技术标准，系统可以随形势的发展而不断成长扩大。

3.适用性和成熟性原则

在产品选用方面力求采用成熟适用的网络技术、应用平台和开发工具，保证系统的适用性和成熟性，确保系统的高性能和稳定性。

4.可靠性原则

社会在向信息时代迅速发展的同时也有潜在危机，即对信息技术的依赖程度越高，系统失效可能造成的危害和影响也就越大。因此，在选择本系统的软硬件时，尽可能在有限的投资条件下，从系统结构、网络结构、技术措施、设备选型以及厂商的技术服务和维修响应能力等方面综合考虑，确保系统整体运行的可靠性。

5.设备的可靠性和服务保障

选用主机平台支持高可用集群技术，产品在全国承诺享有3年的质保并在本地建立有完善的技术服务网络，为客户提供及时有效的服务。

### 14.2软件系统清单

| 序号 | 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据源 | 数据接入 | 省厅数据接入 |  | 巡游车、网约车企业、车辆、驾驶员许可、服务监督卡数据接入 |
| 2 |  |  | 12328数据接入 |  | 12328平台投诉数据接入 |
| 3 |  |  | 12345数据接入 |  | 12345平台投诉数据接入 |
| 4 |  |  | 交通部数据接入 |  | 网约车营运订单数据接入 |
| 5 |  |  | 企业平台数据接入 |  | 巡游车、网约车企业平台数据接入 |
| 6 |  |  | 执法数据接入 |  | 交警执法和处罚数据接入 |
| 7 |  |  | 车机数据接入 |  | 车载机设备数据对接、车载机数据传输标准制定 |
| 8 |  | 大数据底座搭建 | 混合交融存储平台 |  | 大数据环境搭建（docker+hadoop+hbase） |
| 9 |  |  | 数据集市 |  | 数据不同业务集市封装 |
| 10 |  |  | 数据调用 |  | 数据容器模式调用数据源时所建立的数据切片或接口调用 |
| 11 |  |  | 数据治理 |  | 数据清洗、稽核、整合，建立主题库 |
| 12 |  |  | 环境搭建 |  | 硬件大数据环境部署搭建 |
| 13 | 投诉分析 | 投诉工单列表 | 工单数据列表 |  | 展示工单列表，支持按日期、投诉类别、车牌号查询工单 |
| 14 |  |  | 异常工单人工校核 |  | 异常工单（投诉内容相同，工单号不同）支持人工并案校核 |
| 15 |  |  | 投诉类别人工编辑 |  | 投诉类别支持人工编辑（业务需求，不能出现“其他分类”，人工校对） |
| 16 |  | 重点投诉日报 | 投诉日报查询 |  | 综合12328和2345平台数据，按日期查询统计重点投诉，包含重点区域投诉和重点类别投诉，自动提取车牌号、企业、驾驶员、工单是否有效 |
| 17 |  |  | 上传数据表 |  | 支持人工上传工单数据表（12345工单、12328工单） |
| 18 |  |  | 投诉日报导出 |  | 重点投诉日报结果数据导出 |
| 19 |  | 投诉统计分析 | 第一版内容 |  | 按月、年统计汇总投诉数据，展示内容包含投诉总件数、巡游车投诉件数、网约车投诉件数、重点投诉件数以及环比；投诉来源12345、12328占比；企业投诉总件数排行Top10、车辆投诉排行Top10，网约车、巡游车分开统计；网约车、巡游车投诉类分布柱状图（本月、上月、环比）；重点投诉区域、重点投诉类别投诉件数、环比，点击展示工单明细；投诉总量、网约车投诉、巡游车投诉同比（本年、上年） |
| 20 |  |  | 新增内容 | 企业占比率排行 | 企业平均每辆车投诉次数排行Top10（巡游车/网约车） |
| 21 |  |  |  | 驾驶员排行 | 驾驶员投诉件数排行Top10（（巡游车/网约车）） |
| 22 |  | 投诉思维导图 |  |  | 按月生成投诉思维导图，统计当月投诉总数、巡游车投诉件数、网约车投诉件数，各投诉类别分别件数以及环比 |
| 23 | 业务许可审批管理 | 基础档案 | 行业许可概览 |  | 总许可企业、车辆、驾驶员；巡游车/网约车企业车辆排行；巡游车/网约车企业驾驶员规模排行 |
| 24 |  |  | 企业许可档案 | 巡游车企业列表 | 按企业名称、经营状态查询展示巡游车企业数据 |
| 25 |  |  |  | 巡游车企业详情 | 展示巡游车企业信息 |
| 26 |  |  |  | 网约车平台列表 | 按平台名称查询展示网约车企业数据 |
| 27 |  |  |  | 网约车平台详情 | 展示网约车平台基本信息、经营许可信息 |
| 28 |  |  | 车辆许可档案 | 巡游车辆列表 | 按车牌号、车辆状态、企业名称查询展示巡游车车辆 |
| 29 |  |  |  | 巡游车辆详情 | 展示巡游车车辆基础信息、报废更新信息、交通违法记录、考核记录 |
| 30 |  |  |  | 网约车辆列表 | 按车牌号、车辆状态、车辆厂牌、发证日期查询展示网约车车辆数据 |
| 31 |  |  |  | 网约车辆详情 | 展示网约车基础信息、网约许可、保险信息 |
| 32 |  |  | 驾驶员许可档案 | 巡游车驾驶员列表 | 按姓名、从业资格证、企业名称查询展示巡游车驾驶员数据 |
| 33 |  |  |  | 巡游车驾驶员详情 | 展示巡游车驾驶员基本信息 |
| 34 |  |  |  | 网约车驾驶员列表 | 按姓名、从业资格证、所属平台查询展示网约车驾驶员数据 |
| 35 |  |  |  | 网约车每日发证统计 | 按年、月生成每日发证柱状图 |
| 36 |  |  |  | 网约车驾驶员详情 | 展示网约车驾驶员基本信息、从业证件 |
| 37 | 设备管理年审系统 | 设备外检 | 车辆年检 | 年检数据列表 | 按车牌号、营运类型、企业、送检司机、年检时间、年检结果、下次年检时间查询车辆年检信息， |
| 38 |  |  |  | 新增年检 | 支持新增年检，检测内容包含定位检测、报警检测、摄像检测、拍照检测，同时关联车辆投诉、行政处罚、服务监督卡信息，该功能想在小程序端同步体现 |
| 39 | 运行监控指挥调度 | 运行监控 | 实时监控 | 实时地图 | 结合地图实时监控车辆状态、位置，地图从实时路况、卫星地图、画区域查车、定位区域查询等方式进行选择展示。 |
| 40 |  |  |  | 车辆监控 | 车辆监控概览车辆状态，展示巡游车和网约车的车辆总数、在线数、在线率、离线率、空车率、重载率，分所属企业以列表明细展示巡游车和网约车地车辆状态数据。 |
| 41 |  |  |  | 区域查车 | 画区域查车 |
| 42 |  |  |  | 车辆详情 | 选中列表中的车辆定位到地图中，弹出层显示车辆详情，包括公司、驾驶员、联系方式、状态、速度、GPS时间、接收时间、车辆跟踪、轨迹回放、文本发送、视频管理。 |
| 43 |  |  |  | 车辆列表 | 选择不同企业进行查询，以列表选择展示在线车辆或者所有车辆详情，包括后台服务、车牌号、所属企业、车队、设备号、SIM卡号、顶灯编号、GPS时间、车辆状态、营运状态、报警状态、速度、接收时间、当班驾驶员、签到时间、联系方式、位置。 |
| 44 |  |  |  | 实时报警 | 实时监控展示车载报警数和平台报警数，详情页与报警管理中的实时报警进行交互。 |
| 45 |  |  |  | 应急预警 | 应急预警概览展示，包括重点区域、普通区域、不载客、停运、超比例掉线数据，查看详情与应急指挥进行交互。 |
| 46 |  |  | 轨迹回放 | 巡游车轨迹回放 | 输入巡游车车牌号，可以从开始时间、结束时间进行快速选择，在地图上进行回放，调节回放速度、回放进度。对于轨迹可以测量、导出、定位中心位置、打印、全屏放大、是否显示箭头。 |
| 47 |  |  |  | 网约车轨迹回放 | 输入网约车牌号，可以从开始时间、结束时间进行快速选择进行回放，选择车辆定位或者是驾驶员定位，调节回放速度、回放进度。对于轨迹可以测量、导出、定位中心位置、打印、全屏放大、是否显示箭头。 |
| 48 |  | 行业监管 | 车辆在线率 |  | 按企业、按区域、巡游车、网约车进行选择查询，以列表展车辆在线数据，包括企业、区域、区域车辆数、覆盖率、车辆数、在线车辆、在线率、空车数、重车数、电召车、包车、交班、停运。总计显示，车辆总数，在线车辆，在线率，空车总数，电召车总数，包车总数，交班总数，停运总数。 |
| 49 |  |  | 重点区域监控 | 巡游车监控 | 结合地图进行展示，巡游车运力监控列表，包括运力监控区域、车辆总数、空车数、阈值、运力等级。选中一个区域定位到地图中的区域，下方列表显示车辆列表，包括车牌号、SIM卡号、当班驾驶员、所属单位、营运状态、运行状态、速度km/h、报警状态。按企业汇总车辆总数，车辆占比。区域车辆调度、附近车辆调度，显示车辆列表，选择车辆并群发信息。 |
| 50 |  |  |  | 网约车监控 | 结合地图进行展示，网约车运力监控列表，网约车监控包括有运力监控区域、车辆总数、网约车覆盖率。下方列表显示车辆列表，包括车牌号、SIM卡号、当班驾驶员、所属单位、营运状态、运行状态、速度km/h、报警状态。按网约车平台汇总车辆总数，车辆占比。 |
| 51 |  | 远程管理 | 影音管理 | 照片管理 | 照片分为主动抓拍、定时抓拍、历史记录查询。输入车牌号查询可显示部分也可显示全部车辆，列表展示选择车辆基础信息。选择拍照的规格大小，选择摄像头。列表显示拍照原因、摄像头编号、拍照时间、收取状态。定时抓拍设置抓拍数量、时间间隔、储存方式。进行照片展示。 |
| 52 |  |  |  | 视频管理 | 分为实时视频监控和历史视频监控，输入车牌号搜索部分车辆或者查询全部车辆。对查询车辆进行视频监控，选择调取方式和摄像头位置，进行语音的对讲和监听。历史视频查询列表显示监控车辆的基础信息，和摄像头的信息，与视频文件的名称、位置、大小。 |
| 53 |  | 信息发布 | 文本消息 | 文本发送 | 输入车牌号进行车辆信息数据搜索，以列表显示数据。输入发送内容，填写任务发起人、发送方式、文本内容、通知类型、选择发送时间。 |
| 54 |  |  |  | 历史查询 | 根据发送时间类型，立即发送还是预约发送进行历史文本查询。从通知类型、发送方式、关键字、操作时间进行查询，列表显示操作时间、发送端、任务发起人、发送方式、文本内容、通知类型、语音播报、发送车辆数、操作人、执行状态、操作。 |
| 55 | 动态监管稽查管理 | 动态稽查 | 线上违规发现 | 巡游车超时停车违规发现 | 超时停车详情页展示：报警时间、所属企业、车辆、驾驶员、状态、出区域时间、车牌号、持续时间、限停区域； |
| 56 |  |  |  | 巡游车涉旅营运违规发现 | 涉旅营运详情页展示：涉旅区域、营运时间、企业、车辆、车牌号、所属企业、营运趟次、投诉次数、本月累计投诉、今年累计投诉、去年累计投诉，配合地图展示 |
| 57 |  |  |  | 网约车违规发现车辆合规核查 | 线上车辆信息核查、车辆合规性核查详情页展示。线上车辆信息核查：报警时间、异常项目、所属企业、许可状态、按关键字搜索、预警平台、订单号、车牌号、运输证号；车辆合规性核查详情页展示：所属平台、许可状态、接单时间、车辆（车牌号）、报送平台、运输证号、接单次数、最后接单时间、许可状态、核查结果、最新核查时间、车辆厂牌、车辆型号； |
| 58 |  |  |  | 网约车违规发现车辆信息一致性核查 | 车辆一致性核查详情页展示、线上线下车牌不一致详情页。车辆一致性核查详情页展示：上报时间、所属企业、报备平台、卡口位置、相似度、车辆（车牌号）、驾驶员、订单号、上报平台、关联驾驶员、拍照时间、位置距离偏差、可进行操作；线上线下车牌不一致详情页：接单时间、所属企业、车牌号、平台登记数据（上报车牌号、最后接单时间、接单次数）、核查结果（实际车牌号、发牌日期、最后接单时间、接单次数、可进行操作； |
| 59 |  |  |  | 网约车违规发现综合位置信息展示 | 按跨区域营运详情页、GPS定位核查详情页、轨迹对比详情页展示。按跨区域营运详情页：报警时间、车牌号、所属企业、驾驶员、行政区划、预警类型、订单号、上车地点、下车地点、所属企业；GPS定位核查详情页：核查时间、所属企业、营运状态、车辆、核查日期、最后一次上报时间、车牌号、运输证号、营运状态、所属企业、车辆所有人；轨迹对比详情页展示：报警时间、所属企业、车辆、驾驶员、偏差距离、车牌号、订单号、订单时间、所属平台； |
| 60 |  |  |  | 网约车违规发现人员信息核查 | 人员背景变更核查详情页展示、线上司机信息核查详情页、人证一致性核查详情页展示、合乘稽查详情页展示。人员背景变更核查详情页展示：报警时间、异常项目公安历史背审结果、驾驶员、身份证号、所属企业；线上司机信息核查详情页：报警时间、所属企业、许可状态、异常项目、关键字、预警平台、订单号、驾驶员姓名、手机号、身份证号；人证一致性核查详情页展示：上报时间、所属企业、报备平台、卡口位置、相似度、车辆（车牌号）、驾驶员、订单号、上报平台、关联驾驶员、拍照时间、对比结果、可进行操作；合乘稽查详情页展示：报警时间、所属企业、车辆（车牌号）、驾驶员、今日行程数（>=)、时间、注册平台、累计行程数、可进行操作； |
| 61 | 综合数据统计分析 | 综合查询 | 营运数据查询 | 单车日均 | 按营运时间、日均营运金额、查询对象（企业、车辆、车队）进行条件查询，数据库存储字段包括：企业、时间、日均营运金额、日均行驶里程、日均营运里程、日均空驶里程、日均空驶率、日均营运时长、日均空驶时长 |
| 62 |  |  |  | 营运汇总 | 营运汇总：可按营运时间、燃油类型、行业类别、查询对象、车辆型号进行查询；展示营运趟次、营运金额、行驶里程、营运里程、空驶里程、空驶率、载客时长、车辆总数、接单车辆、空驶时长。存储字段包括：企业、营运时间、车辆总数、接单车辆、接单率、营运趟次、营运金额、行驶里程等数据。 |
| 63 |  |  |  | 营运明细 | 可按营运时间、营运性质、营运时段、查询对象（企业、车队、车辆、驾驶员、岗位服务证号）进行查询，字段有企业、车辆、驾驶员、计价器起点和终点时间、起点/终点位置、营运金额、营运里程、行驶里程、空驶里程、GPS起点和终点时间等。 |
| 64 |  |  |  | 营运同期对比 | 按营运时间、营运性质、查询对象进行查询，字段包括：营运趟次、营运金额、行驶里程、营运里程、空驶里程、空驶率、营运时长、空载时长的查询时间、上日、环比、上月同期、月同比、上年同期、年同比等对比数据。 |
| 65 |  |  |  | 营收比例 | 按营运时间、营运性质查询。存储字段包括：营收比例统计（企业、营运时间、营运金额、营收比例）、不同“营运里程”的营收比例情况和不同“营运时长”的营收比例情况（包括平均单趟营收、营运金额、营运趟次） |
| 66 |  |  |  | 企业出车率 | 按日期、时段、企业查询。展示车辆数和营运车辆。存储字段:企业名称、车辆数、营运车辆数、出车率 |
| 67 |  |  | 违规投诉查询 |  | 通过对时间、查询对象、投诉类型的条件筛选进行查询。汇总中存储字段：企业、投诉时间、投诉总数、有效投诉、无效投诉、平均办结时长。明细中数据有：投诉时间、投诉来源、车牌号、驾驶员、所属企业、状态、投诉类型、投诉内容、投诉人、联系电话。 |
| 68 |  | 营运效率 | 营运大盘 |  | 可通过选择时间、所属企业平台进行查询。图表展示累计运营趟次、日均单车营运趟次、平均每班营运趟次、里程利用率、空驶率、出车率、企业营运效率统计、效率走势；营运趟次分析分为累计运营趟次和日均单车运营趟次，在累计运营趟次中图表展示企业累计营运趟次统计、所有企业累计营运趟次统计，在日均单车运营趟次中图表展示企业日均单车营运趟次统计、所有企业日均单车营运趟次统计； |
| 69 |  | 营运收入 | 营收大盘 |  | 可通过时间、企业进行查询。图表展示总营收、月均营收、日均营收、公里产值、公司营收分布图（并用表格呈现）；企业总收益（分为总营收和日均营收）和企业公里产值可在图表和表格展示之间切换 |
| 70 |  |  | 营收趋势 |  | 按巡游车和网约车分开查看，可通过时间和所属企业（平台）进行查询；图表展示总营收、月均营收、日均营收，单车总营收、单车月均营收、单车日均营收，单驾驶员总营收、单驾驶员月均营收、单车驾驶员日均营收、平均单趟营收以及总营收、日均营收、单趟营收、最高单车日营收、公里产值、日均营运里程、日均接单数的营收走势 |
| 71 | 网约车管理 | 网约车数据接入 | 经营信息 | 经营上下线 | 经营信息包括经营上线、经营下线、经营出发、经营到达、经营支付。经营上线：按所属企业、经营上线时间、输入车牌号/驾驶证号进行查询，字段：公司名称、车辆号牌、驾驶员、驾驶证号、经营上线时间、上线经度、上线纬度、上线地址、创建时间。经营下线：按所属企业、经营下线时间、输入车牌号/驾驶证号进行查询，字段：公司名称、车辆号牌、驾驶员、驾驶证号、经营下线时间、下线经度、下线纬度、下线地址、创建时间。 |
| 72 |  |  |  | 经营出发 | 经营出发：按所属企业、实际上车时间、输入订单号/车牌号/驾驶证号关键字进行查询，字段：公司名称、订单编号、驾驶证号、车牌号、出发经度、出发纬度、实际上车时间、实际上车地点、空驶里程、等待时间、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、运价类型、下单时间、派单时间、行政区划编号、载客时间、等待时间、交易金额、计价核查、乘客评分。 |
| 73 |  |  |  | 经营到达 | 经营到达：按所属企业、下车时间、输入订单号关键字进行查询，字段：公司名称、订单编号、车牌号、实际到达经度、实际到达纬度、下车时间、下车地点、载客里程、载客时间、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、运价类型、下单时间、派单时间、行政区划编号、载客时间、等待时间、交易金额、计价核查、乘客评分。 |
| 74 |  |  |  | 经营支付 | 经营支付：按所属企业、下车时间、输入订单号/车牌号/驾驶员关键字进行查询，字段：公司名称、订单编号、姓名、驾驶证号、车牌号、上车地点、下车地点、下车时间、载客里程、载客时间、实收金额、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、运价类型、下单时间、派单时间、行政区划编号、载客时间、等待时间、交易金额、计价核查、乘客评分。所有数据可导出。 |
| 75 |  |  | 订单信息 | 发起订单 | 订单发起：按所属企业、订单发起时间、输入订单号关键字进行查询，字段：公司名称、行政区划、订单编号、订单发起时间、预计用车时间、预计出发地、预计目的地、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、运价类型、下单时间、派单时间、行政区划编号、载客时间、等待时间、交易金额、计价核查、乘客评分。 |
| 76 |  |  |  | 订单成功 | 订单成功：按所属企业、订单派单时间、输入订单号/车牌号关键字进行查询，字段：公司名称、行政区划、订单编号、车辆经度、车辆纬度、驾驶证号、驾驶员手机号、车辆号牌、订单派单时间、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、运价类型、下单时间、派单时间、行政区划编号、载客时间、等待时间、交易金额、计价核查、乘客评分。 |
| 77 |  |  |  | 订单取消 | 订单取消：按所属企业、订单取消时间、输入订单号关键字进行查询，字段：公司名称、行政区划、订单编号、订单时间、订单撤销时间、取消对象、撤销类型、撤销原因、更新时间、操作。详情页：订单号、驾驶员电话、乘客备注、车牌号、 运价类型、 下单时间、派单时间、行政区划编号、撤销时间、撤销发起方、违约方、撤销类型、撤销原因。查询数据都可以导出。 |
| 78 | 平台通用配置 | 用户管理 |  |  | 支持新增、删除、修改、查询平台用户信息，分配角色，指定数据权限 |
| 79 |  | 部门管理 |  |  | 支持新增、删除、修改、查询部门信息 |
| 80 |  | 角色管理 |  |  | 支持新增、删除、修改、查询角色信息，配置角色菜单权限 |
| 81 |  | 菜单管理 |  |  | 平台开发人员使用，配置平台所有菜单数据 |
| 82 |  | 日志管理 | 系统操作日志 |  | 按操作类型、功能模块、操作人、操作时间查询展示系统操作日志 |
| 83 |  |  | 系统登录日志 |  | 按操作类型、操作人、操作时间查询展示系统登录日志 |

★根据本项目的总体架构设计，应用层应在搭建数据中台、大数据底座的基础上建设应用功能模块；数据科学层应提供数据算法程序，通过模拟数据算法程序,可针对出租车网约车通过数据算法生成百亿条车辆信息以及订单信息模拟数据，用以完成交通数据、车辆数据模拟分析,支持算法程序核验。

数据中台功能要求：包括系统平台产生输入，交通数据应用共享，数据应用共享目录，数据存储总量，24小时数据传输流量拓扑，数据应用统计等功能。

第六章 响应文件格式

(项目名称)

响应文件

项目编号：

供应商：                                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                       (签字)

年        月        日

目  录

要求自行编制目录，并编制对应页码。

一、报价函(格式)

致：              (   采购人)

根据贵方              项目招标(项目编号为       )的采购文件，我方针对该项目的 投标报价为：      。并正式授权的下述签字人           (姓名、职务) 代表供应商(供应商名称)         ，提交采购文件要求的全套响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部采购文件，包括修改文件(如有时)及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照响应文件中的承诺组建项目组，由响应文件所承诺的全部人 员完成本项目的全部工作，保证在未征得采购人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函 附表中承诺的合同履行期限完成全部服务。

3、我方同意所提交的响应文件在采购文件的投标须知中规定的磋商有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件 的组成部分。

5、其他补充说明：                                     (  补充说明事项) 。

6、响应有效期：                                       。

供应商全称(印章)：

地    址：

开户银行：

帐   号：

电   话：

传   真：

邮   编：

法定代表人或其委托代理人(签字和盖章)：

日期：    年     月     日

报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： 身份证号： |  |
| 2 | 合同履行期限 (服务期) |  |  |
| 3 | 质保期 | …… |  |
| 4 | …… | …… |  |
| 5 | …… | …… |  |
| 6 | …… | …… |  |

二、法定代表人授权书

致： 　　　　　(采购人全称)

(供应商全称)法定代表人　　　　授权　　　　　　　(全权代表名称)为全权代表，参加贵公司组织的　　　　           　　　　项目(项目编号　　　　　　　　)竞争性磋商活动，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　邮编：

法定代表人签字：

单位公章：

日期：      年      月       日

以下贴被授权代理人的身份证复印件：

被授权代理人身份证复印件

三、 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年        月       日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证复印件加盖公章。

供应商：          (盖单位章)

日  期：      年    月    日

四、首次报价一览表

项目名称：

项目编号：

磋商时间：   年  月  日

| 供应商 | 报价 (万元) | 合同履行期限(服务期) | 优惠条 件及服 务承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有/无 |

备注：1、此表可以自行调整表格宽度。

2、以万元为单位。

3、优惠条件及服务承诺如有，应在响应文件中详细列明，本表中只填写“有/无”。

供应商授权代表签字：

供应商(盖章)：

日       期：

五、资格审查资料

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：后附有效营业执照等材料复印件加盖公章。

(二)资格条件承诺函

资格条件承诺书

致：(采购人、采购代理机构)

我单位(公司)参与(采购项目名称    项目编号)采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录；

我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人，采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明资料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位(公司)对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

盖 章 ：

签 字 ：

日 期 ：

(三)资格承诺函

资格承诺函

致：(采购人、采购代理机构)

我单位参与(项目名称)(项目编号：)项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商：(盖公章)

法定代表人(签字或签章)：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。(申请人承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书)

(四)信誉承诺

## (五)商务条款偏离表

供应商名称：

项目编号：

供应商代表签字：                     (盖公章)

| 序号 | 服务名称 | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商需按采购文件须知前附表申请人的资格要求及采购文件实质性要求商务部分内容的要求应答，若商务条款无偏离供应商可在空格处填写“本响应文件所提供商务条款完全响应采购文件要求”，若商务条款有偏离请逐条逐项填写完整的商务偏离详细清单。

2. 我公司确认，除以上“偏差说明”栏中列明的偏差外，我公司无条件接受采购文件规定的所有商务条款。

## (六)技术条款偏离表

供应商名称：

项目编号：

供应商代表签字：                     (盖公章)

| 序号 | 服务名称 | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商需按采购文件第五章“采购需求”条款的要求应答，若技术条款无偏离供应商可在空格处填写“本响应文件所提供技术条款完全响应采购文件要求”，若技术条款有偏离请逐条逐项填写完整的技术偏离详细清单。

2. 我公司确认，除以上“偏差说明”栏中列明的偏差外，我公司无条件接受采购文件规定的所有技术条款。

六、完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同履行期限(服务期) |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

七、项目团队

八、方案

九、其他材料

磋商文件中要求的资料或供应商认为针对本项目有必要提供的资料。