延吉市社会福利院

消防改造及设备购置项目

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：YJFLY2025-ZCGC0101

- 招 标 人：    延吉市社会福利院

代理机构：中晋福润项目管理有限公司

2025年3月

目录

第一章竞争性磋商公告	1

第二章供应商须知	5

（一）竞争性磋商须知前附表	5

（二）供应商须知	9

第三章 磋商评审细则	18

（一）初步评审表	18

（二）详细评审表	20

第四章 合同条款及格式	32

第五章 工程量清单	63

第六章 图纸	64

第七章 技术标准和要求	65

第八章 磋商响应文件格式	66

一、投标函及投标函附录	69

（一）投标函	69

（二）投标函附录	70

二、报价一览表	71

三、法定代表人身份证明	72

四、授权委托书	73

五、资格审查资料	74

（一）供应商基本情况表	74

（二）资格条件承诺函	75

（三）近年财务状况	76

（四）信誉证明	77

（五）近年发生的诉讼和仲裁情况	78

（六）近年完成的类似项目情况表	79

（七）正在施工的和新承接的项目情况表	80

（八）主要项目管理人员简历表	81

六、已标价工程量清单	82

七、施工组织设计	84

八、项目管理机构	91

（一）项目管理机构组成表	91

（二）主要人员简历表	93

九、其他因素材料	95

（一）企业类似业绩	95

（二）保修服务	96

（三）优惠条件	97

（四）服务承诺	98

十、与磋商相关其他材料	101

- 第一章竞争性磋商公告

项目概况：中晋福润项目管理有限公司受延吉市社会福利院的委托，就延吉市社会福利院消防改造及设备购置项目以竞争性磋商的方式进行采购，诚邀符合条件的潜在供应商在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）申请获取竞争性磋商文件，并于2025年03月18日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目简介

政府采购计划编号：采购计划-[2025]-00032号

项目名称：延吉市社会福利院消防改造及设备购置项目

项目编号：YJFLY2025-ZCGC0101

采购预算：1340000元人民币

最高投标限价：1340000元人民币

采购需求：消防改造及设备购置（详见竞争性磋商文件）

合同履行期限（计划工期）：自合同签订之日起180天内完成。

质量要求：符合国家现行工程质量验收规范合格标准

是否接受联合体投标：本项目不接受联合体

二、合格投标人要求：

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目全部面向中小企业采购。

- （三）本项目的特定资格要求：

- 供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或具备国家认可经营资格的其他组织具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质具有有效安全生产许可证的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

- 供应商拟派出的项目经理须是具备建设行政主管部门核发的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，须为本单位在职人员，要求人证合一，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

- 供应商项目管理机构人员均为投标单位在职人员，并缴纳社会保险。提供近半年任意一个月的缴纳社保证明材料；

- 供应商近三年（2022-2024年）财务状况良好，提供经会计事务所审计的财务审计报告或财务报表；

- 供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金情况资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

- 供应商须提供“信用中国”网站的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单，国家企业信用信息公示系统中经营异常名录或严重违法失信企业名单，近三年（2022年－至今）内供应商、法定代表人未在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录，查询结果页面截图并加盖公章（查询时间为公告发布之日后），有不良记录者不予接受，不得参与采购活动；

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段投标或者未划分合同段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效；

- 外省入吉施工企业须根据吉林省住房和城乡建设厅的相关文件办理入吉企业信息登记后方可参加投标；

- 本项目中标人不允许转包、拆包，本项目不接受联合体投标；

- 招投标过程中，投标单位所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标单位的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。

- 具备法律、行政法规规定的其他条件。

*注：以上资格要求均为必备资格条件，缺少其中任何一项，其响应文件视为无效文件。

- 竞磋文件的获取时间和方式

- （一）时间2025年3月4日-3月11日每日上午8:30-11:30、下午13:30-16:30(北京时间，法定节假日除外)；

- （二）需准备资料：

- 营业执照副本；

- 企业资质证书；

- 开户许可证；

- 法定代表人身份证明（需体现法人身份证正反面）、企业法人授权委托书（需体现被委托人身份证正反面）原件，法人或被委托人身份证原件（法人直接参与投标的，无需提供委托相关资料）；

- 近年度（2022、2023、2024年度）财务审计报告或财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表），成立不足三年的单位或组织自成立年度起开始提供，2024年及以后新成立企业提供验资报告或银行出具的公司资信证明；

- 供应商须提供“信用中国”网站的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单，国家企业信用信息公示系统中经营异常名录或严重违法失信企业名单，近三年（2022年－至今）内供应商、法定代表人未在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录，查询结果页面截图并加盖公章（查询时间为公告发布之日后），有不良记录者不予接受，不得参与采购活动；

- 准备好一个有效电话联系方式及一个有效固定邮箱，保证可随时保持联系，将用于本项目相关事项沟通，如因所提供电话号、邮箱账号问题影响报名及投标，由此造成的损失由投标人自行负责；

- 以上资质证明性资料需加盖单位公章。

- （三）获取方式：

在“政采云”平台（网址：http：//www.zcygov.cn）申请获取磋商文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），其他途径获取的采购文件开标时一律按无效投标处理；如因供应商操作原因影响报名的，由此造成的损失由投标人自行负责；

- （四）发售价格：0元/份，逾期不售。未获取磋商文件的供应商将无法参与招标采购活动。

（五）有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

四、竞争性磋商响应文件递交截止时间、竞磋时间及提交方式

- 提交响应文件截止时间：2025年3月18日09:30

- 响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云投标客户端”（自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加开标活动经办人联系方式。

五、竞磋保证金

竞磋保证金金额：0元

六、竞磋时间及开启方式

1.竞磋时间：2025年3月18日09:30（北京时间）

2.电子响应文件解密期限及方式：开启时间后30分钟内，由供应商持制作该电子响应文件的同一数字证书（CA锁）及电脑进行远程解密（各供应商开启前及网上开评标系统公布供应商名单前，不要提前进行远程解密；具体解密时间在开标时采购代理机构工作人员会进行通知）；

3.响应文件开启方式：响应文件解密截止时间后，“政采云”平台手动公布响应报价信息，供应商持企业数字证书登录“政采云”平台在线查询响应报价信息；

4.开标地点：州暨延吉市政务服务中心6楼开标室（延吉市河南街759号市政府大院3号楼）。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜

1.有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

2.本次招标相关公告在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）发布，同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）。

八、联系方式

1.采购人：延吉市社会福利院

地址：吉林省延边朝鲜族自治州延吉市依兰镇依兰

联系人：尹京勋

电话：0433-2507677

2.招标代理机构：中晋福润项目管理有限公司

联系人：王宝丽

电话：13943396219

3.监督管理部门：延吉市财政局政府采购管理办公室

中晋福润项目管理有限公司

2025年3月3日

- 第二章供应商须知

## （一）竞争性磋商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：延吉市社会福利院 地 址：吉林省延边朝鲜族自治州延吉市依兰镇依兰 联 系 人：尹京勋 联系方式：0433-2507677 |
| 2 | 采购代理机构 | 招标代理机构：中晋福润项目管理有限公司 联系人：王宝丽 电话：13943396219 |
| 3 | 项目名称 及编号 | 项目名称：延吉市社会福利院消防改造及设备购置项目 项目编号：YJFLY2025-ZCGC0101 |
| 4 | 磋商范围 （采购需求） | 延吉市社会福利院消防改造及设备购置项目（详见工程量清单、图纸） |
| 5 | 建设地点 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市依兰镇依兰 |
| 6 | 资金来源及落实情况 | 资金来源：财政资金；出资比例：100%； 资金落实情况： 已落实。 |
| 7 | 合同履行期限 （计划工期） | 自合同签订之日起180天内完成 |
| 8 | 质量要求 | 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 |
| 9 | 现场情况 | 具备开工条件 |
| 10 | 现场踏勘 | 本项目不组织踏勘现场 |
| 11 | 分包情况 | 不允许分包 |
| 12 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 13 | 供应商 资格条件 | - （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 - （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目全部面向中小企业采购。 - （三）本项目的特定资格要求： - 供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或具备国家认可经营资格的其他组织具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质具有有效安全生产许可证的法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； - 供应商拟派出的项目经理须是具备建设行政主管部门核发的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书，须为本单位在职人员，要求人证合一，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理； - 供应商项目管理机构人员均为投标单位在职人员，并缴纳社会保险。提供近半年任意一个月的缴纳社保证明材料； - 供应商近三年（2022-2024年）财务状况良好，提供经会计事务所审计的财务审计报告或财务报表； - 供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金情况资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责； - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； - 供应商须提供“信用中国”网站的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单，国家企业信用信息公示系统中经营异常名录或严重违法失信企业名单，近三年（2022年－至今）内供应商、法定代表人未在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录，查询结果页面截图并加盖公章（查询时间为公告发布之日后），有不良记录者不予接受，不得参与采购活动； - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同段投标或者未划分合同段的同一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效； - 外省入吉施工企业须根据吉林省住房和城乡建设厅的相关文件办理入吉企业信息登记后方可参加投标； - 本项目中标人不允许转包、拆包，本项目不接受联合体投标； - 招投标过程中，投标单位所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标单位的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其供应商参与本次招标项目的投标。 - 具备法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 14 | 磋商预备会 | 不召开 |
| 15 | 供应商提出问题的截止时间 | 投标供应商提出问题的截止时间： 响应文件截止时间5日前登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请提出问题，并电话通知代理机构。 |
| 16 | 采购人书面澄清或者修改的时间 | 响应文件截止时间5日前，请潜在供应商在参加与本项目活动期间关注网站信息，所有有意愿的供应商有义务在网上自行查询，无需书面回复。 |
| 17 | 构成响应文件的 其他材料 | 详见磋商评审细则 |
| 18 | 采购预算 | 采购预算：1340000元 最高投标限价：1340000元 超出最高投标限价的首次报价及最终报价视为无效报价，投标将被否决。 |
| 19 | 磋商有效期 | 响应文件截止之日后90天（ 日历天） |
| 20 | 磋商保证金 | 不收取保证金。 |
| 21 | 近年财务状况的年份要求 | 近三年(2022年度、2023年度、2024 年度) |
| 22 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2022年 1 月 1 日-至今 |
| 23 | 文件份数 | 1、供应商在“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）上制作响应文件一份（此响应文件须上传至“政采云”平台）。开启时间后30分钟内完成解密。 2、成交结果公示后成交人提供正本1份，副本2份，电子文档1份（U盘拷贝）。 3、响应文件说明：供应商在制作响应文件时，电子响应文件以“政采云 ”平台的响应文件格式为准；纸质响应文件以采购文件中《响应文件格式》为准。供应商上传至“政采云 ”平台的电子响应文件内容，在纸质响应文件中均应体现。 |
| 24 | 装订要求 | 装订要求：*要求响应文件的装订要整齐、牢固，便于保管和利用，不易拆散和换页， 不得采用活页装订。*响应文件用纸统一使用A4 规格复印纸。 |
| 25 | 磋商时间、地点 | 递交响应文件截止时间：2025年 3月 18日9 时30 分（北京时间） 磋商时间：2025年 3月 18日9 时30 分（北京时间） 磋商地点：州暨延吉市政务服务中心6楼开标室（延吉市河南街759号市政府大院3号楼） |
| 26 | 磋商小组的构成 | 磋商小组构成：社会专家 3 人； 磋商小组确定方式：社会专家从政府采购专家库随机抽取。 |
| 27 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前三名为成交候选供应商，原则上确定排序第一的成交候选供应商为本项目预成交供应商。 |
| 28 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 29 | 报价次数 | 本项目二轮报价，报价不公开；只有通过形式、资格性检查和响应性评审的供应商才有资格进入第二轮报价，第二轮报价即为最终报价。 |
| 30 | 合同方式 | 本项目采用固定单价合同。 |
| 31 | 质保期 | 项目验收合格之日起 2年 |
| 32 | 质保金 | 合同价款的 3% |
| 33 | 招标代理 服务费 | 参考招标代理服务费计费执行计价格〔2002〕1980 号文件、招标代理机构按国家发改委发改办价格〔2003〕857 号文件费率标准、国家发展计划委员会计价格〔2015〕299 号文件的取费标准， 结合市场调节价。 |
| 34 | 供应商代表 出席开标会 说明 | 1.本项目开标采用“政采云”平台进行远程开标，供应商无需到现场，供应商应提前自行准备设备及 CA 锁，准时参加开标会议，按主持人要求按时解密响应文件。 2.进入会议人员应为本项目投标单位法人或被授权人。 3.供应商未参加开标会议的或未完全参加开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。 |
| 35 | 电子标说明 | 上传的电子证件及资料均需按要求签字盖章上传，否则按未签章处理。 投标文件电子版方面技术支持：95763 供应商在政府采购云平台（网址：http:// www.zcygov.cn）通过数字证书制作响应文件 1 份（此响应文件需上传至政府采购云平台，并在开标时持编制响应文件的投标人数字证书解密）。 备注：响应文件电子版(U 盘)按竞争性磋商文件规定执行，用数字证书编制的电子版按政府采购云平台要求进行 投标操作。 |
| 注：磋商公告与竞争性磋商文件有不一致之处以竞争性磋商文件为准。 |  |  |

注:供应商应认真阅读本竞争性磋商文件中全部内容。如果供应商没有按照竞争性磋商（以下简称“竞磋”）规定和要求提交竞磋响应文件及要求提供的全部资料，或者供应商不响应实质性竞磋要求的竞磋响应文件将被拒绝或作无效竞磋响应文件处理。

- （二）供应商须知

### 一、竞磋费用

参与竞磋的供应商应承担其编制竞磋响应文件与递交竞磋响文件所涉及的一切费用，不论竞磋结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 基本信息

项目名称：延吉市社会福利院消防改造及设备购置项目

项目编号：YJFLY2025-ZCGC0101

采购预算：1340000元人民币

采购方式：竞争性磋商

### 三、竞磋

1．竞磋文件组成。

(1)磋商公告；

(2)投标人须知；

(3)磋商评审细则；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单

(6)图纸；

(7)技术标准和要求；

(8)响应文件格式。

2．供应商所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞磋不可分割的部分。

3．供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式提出疑问。若供应商未按规定提交疑问，则视为其无疑问。

注：供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的所有问题的质疑。（附件一）

4．竞磋文件澄清和修改发出的形式：澄清和修改的内容以邮件形式发出，未及时关注，出现后果由供应商自行负责。

### 四、竞磋要求

1．供应商提交的竞磋响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，具体详见第八章“竞磋响应文件内容及格式要求”，供应商也可在此基础上对文件进行扩展。未规定的内容及格式由供应商自定。

2．竞磋保证金

本项目不收取竞磋保证金

3．竞磋报价

（1）供应商应按磋商文件的工程量清单进行报价，不能将整个的内容拆开就其中一项或一部分进行报价。

（2）采购人设有采购预算（最高投标限价）的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价。

- 提交竞磋响应文件要求

（1）竞磋响应文件正本1份，副本2份，报价一览表1份、电子文件（U盘）1份。

- 竞磋响应文件，必须由法定代表人或法定代表人授权代表签名并盖公章的详见第八章“竞磋响应文件内容及格式要求”。

- 装订要求：左侧纵向装订，装订不做统一要求，装订成固定不可拆分的书册形式。

5.竞磋响应文件的递交

（1）竞磋响应文件标记

竞磋响应文件应清晰标识正本、副本，并注明项目名称、供应商名称，有效加盖企业公章，有效法人、授权代表签字。

（2）竞磋响应文件投递截止时间：供应商须知前附表中规定的时间，拒绝在规定的截止时间后收到的任何竞磋响应文件。

6.竞磋响应文件语言：简体中文。如有特殊情况需要外语支持的应在对应的栏目下有中文译释。

7.各供应商派1名代表参与竞磋，应为供应商法定代表人或具有法人授权委托书的授权代表。

8.无效竞磋

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效竞磋。

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；

(4)与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5)为本招标项目的代建人；

(6)为本招标项目的采购代理机构；

(7)与本招标项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

(8)与本招标项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

(9)投标人之间或投标人与招标人之间相互串通；

(10)被依法暂停或者取消投标资格；

(11)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(12)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(13)在最近三年内发生重大经营质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(14)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(15)被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(16)在近三年内供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

(17)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 五、竞磋程序

1．采购单位组织的竞磋按公告规定的时间和地点进行。供应商（法人或法人授权代表）务必准时参加，未在规定时间内完成投标操作的，视其为自动放弃本次竞磋。

2．本项目开标采用“政采云”平台进行远程开标，供应商无需到现场，供应商应提前自行准备设备及 CA 锁，准时参加开标会议，按主持人要求按时完成解密响应文件、报价确认及二次报价等投标操作。

3.进入会议人员应为本项目投标单位被授权人。

4.供应商未参加开标会议的，或未完全参加开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。

5．在竞磋过程中，竞磋的任何一方不得向他人透露与竞磋有关的技术资料或其他信息。

6．竞磋开始后，如竞磋文件有实质性变动的，竞磋小组须以书面形式通知所有参加竞磋的供应商。所有供应商根据竞磋文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺。

7．在竞磋期间，为有助于对竞磋响应文件的审查、评价和比较，评委会有权要求供应商对其竞磋响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

8．所有供应商在竞磋时作出的所有书面承诺须由供应商法人或授权代表签字。

### 六、成交原则

磋商小组由专家库中随机抽取3名评审专家组成，磋商小组将客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。磋商小组成员在竞磋前将严格保密。

只有当通过初步评审的供应商超过3家（包含3家），此次采购才能进入详细评审阶段，否则视为具有竞争性的供应商不足3家，应重新组织采购。

竞磋采用二次报价+综合评分法（附后）。专家组仅对确定为实质上响应竞磋要求的竞磋响应文件进行评价和比较。通过竞磋二次报价等进行综合打分，得分最高排名第一的推荐为成交供应商。综合得分相等时，以最终报价低的优先。

### 七、重新采购

出现以下情况之一的，经专家评审后原则上重新组织采购：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞磋响应文件作出实质响应的供应商未形成有效竞争的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有供应商的报价均超出采购预算（视为未实质性响应竞磋要求）的；

（4）提交最后报价的供应商少于3家的；

（5）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；

（6）其他符合规定应当终止的。

### 八、成交通知

1.竞磋后在“政采云”平台（http:// www.zcygov.cn）发布成交公告，同步推送到吉林省政府采购网（http://www.ccgp-jilin.gov.cn/）。

2.公告期后向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商，采购人与成交供应商签订合同。

3.成交通知书将是合同的一个组成部分，逾期未办理作自动放弃处理。

4.成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目支解后分别向他人转让。

5.对于骗取成交行为的成交供应商，采购人将：(1)取消其成交资格。（2)列入供应商黑名单库。(3)情节严重的依法追究刑事责任。

6.成交后若出现以下情形取消成交资格：（1）存在市场信誉不良情况（如不良业绩、社会信誉不良、近五年出现安全事故等）的企业或个人竞磋。（2）被政府列入取消投标资格的企业或个人。

### 九、招标代理服务费

本项目招标代理费见供应商须知前附表。

### 十、签订合同

1．成交供应商应在成交公示期结束后的30日内签订采购合同。因成交供应商原因故意拖延签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并列入供应商黑名单库。

2．签订合同前，根据需要采购人有权提出局部调整或变更，但需经竞磋成交双方共同认定。

3．竞磋（含澄清补遗）、成交供应商的竞磋响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

### 十一、政策要求

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业价格给予10%的扣除（供应商所投货物生产厂家为小型或微型企业则给予10%的扣除，否则不予扣除），同时小微企业须提供《中小企业声明函》（中小企业划分见“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业〔2011〕300号），未提供《中小企业声明函》的将不给予价格扣除。（注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准）。（注：要求及说明详见中小企业声明函）

按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》文件要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。拟采购的产品属于品目清单范围的，则供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，未提供不予认定。

执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定。对监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，同时监狱企业技术标中须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的将不给予价格扣除。

### 十二、补充条款

1.类似项目业绩：同类项目业绩情况。

2.报价方式：采用两次报价方式，投标人在提交的响应文件中进行第一次报价，初审通过的投标人应在规定时间内提交最后报价，最后报价不得高于采购预算及一次报价，最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。供应商未在规定时间内提交最后报价或最后报价超过采购预算的，其响应无效。由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.合同方式：固定单价合同

4.其他需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

附件一质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

……

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。并附身份证复印件。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

*注：同一单位针对同一项目的质疑函只接受一次。

附页

投标疑问

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |

供应商：（公章）

日期：

- 第三章 磋商评审细则

- （一）初步评审表

| 资格性审查 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 响应文件格式 | 1、响应文件签字或盖章符合“竞争性磋商须知前附表”要求； 2、响应文件编制符合“竞争性磋商须知磋商响应文件的编制”要求； 3、响应文件中所附的证件及相关资料符合“响应文件格式”中所对应的要求。 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照，标书内附加盖公章复印件 |
|  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证，标书内附复印件（如已办理安全生产许可证电子证书的企业需在“吉林省建筑市场监管公共服务平台”下载生成PDF文件格式证书加盖公章复印件） |
|  | 资质等级 | 供应商须具备建设行政主管部门核发的建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包二级及以上资质的法人或其他组织，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（持有新版资质证书的供应商可提供与新版资质证书副本同样大小并加盖投标单位公章的复印件），标书内附复印件 |
|  | 财务状况 | - 近年度（2022、2023、2024年度）财务审计报告或财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表），成立不足三年的单位或组织自成立年度起开始提供，2024年及以后新成立企业提供验资报告或银行出具的公司资信证明。 |
|  | 资格条件承诺函 | 在响应文件中提交反映其财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金情况资格条件承诺函，并对资格条件承诺函有关内容的真实性、有效性、合法性负责。响应文件中按格式附资格条件承诺函原件 |
|  | 信誉要求 | - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； - 供应商近三年（2022年－至今）内供应商、法定代表人未在“中国裁判文书网”（www.wenshu.court.gov.cn）有行贿犯罪记录； - 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； - 供应商未列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单， - 供应商未列入中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单； - 拒绝被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的参与投标； - (7) 标书内提供加盖公章及法定代表人或授权委托人签字的承诺书或声明或加盖公章的网站截图。 |
|  | 项目经理 | 供应商拟派出的项目经理须是具备建设行政主管部门核发的建筑工程专业注册建造师资格，具备建设行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证书。项目经理须为本单位在职人员，要求人证合一，且无在建工程； 提供项目经理注册证书、B类安全生产考核合格证书、项目经理提供近半年任意一个月的缴纳社保证明材料、劳动合同及无在建承诺原件，标书内附加盖公章复印件（对于启用电子证书的，提供电子证书复印件加盖投标单位公章） |
|  | 其他人员 | 技术负责人：须具备建筑工程相关专业中级及以上工程师证书 安全员：建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核证书 施工员：须具备施工员岗位证 质量员：须具备质量员岗位证 供应商项目管理机构人员均为投标单位在职人员，并缴纳社会保险。 附以上人员相关证书、近半年任意一个月的缴纳社保证明材料及劳动合同，标书内附加盖公章复印件（对于启用电子证书的，提供电子证书复印件加盖投标单位公章） |
|  | 中小企业 | 本项目为面向中小企业的采购项目，供应商需提供中小企业声明函原件（声明函原件附在响应文件正本中，格式参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）中小企业声明函（工程、服务）格式出具） |
|  | 其他要求 | （1）与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或个人，不能参加投标。单位负责人同一或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反上述规定的，相关投标均无效； （2）外省入吉建筑业企业应按照相关要求办理入吉建筑业信息登记后方可参加投标；提供吉林省建筑市场监管与诚信信息管理平台入吉备案网上截图。 （3）招投标过程中，投标单位所提供的所有证件均需在有效期内且注册单位名称与投标单位的名称一致，如企业名称发生变更，需提供主管部门出具的变更证明材料，否则不接受其他供应商参与本次招标项目的投标。 （4）供应商不存在串通投标行为。 （5）磋商文件要求的承诺书。 |
|  | 签署、盖章 | 按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章 |
| 符合性 评审 标准 | 磋商内容 | 符合磋商文件规定 |
|  | 合同履行期限 | 符合磋商文件规定 |
|  | 工程质量 | 符合国家及相关标准的合格工程 |
|  | 磋商有效期 | 磋商截止之日后90天（日历天） |
|  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  | 技术标准和要求 | 符合磋商文件第七章“技术标准和要求”规定 |
|  | 已标价工程量清单 | 符合磋商文件“工程量清单”给出的范围及数量、编号一致，签字并加盖注册造价工程师执业印章，如不是本单位造价师编制，可委托造价咨询单位编制，分项报价和投标总价表均需造价师签字盖章。委托编制须提供申请人与造价咨询单位签署的委托书，响应文件中附复印件加盖公章。同一单位的注册造价师在本招标项目中不能为两个及两个以上的投标单位编制工程量清单，否则按废标处理。 |
|  | 投标报价 | 不超过采购预算 |

注：（1）上述内容中有一项不合格，则初步评审不合格，按否决投标处理，不进入详细评审。

（2）每项审查内容合格打“√”，不合格打“×”。评审结论写“合格”或“不合格”。不合格须注明原因。

- （二）详细评审表

评标方法与分值构成：

| 评标方法 | 综合评估法 |
| --- | --- |
| 分值构成 （总分100分） | 磋商报价：30分 |
|  | 施工组织设计：60分 |
|  | 项目管理机构：5分 |
|  | 其他评分因素：5分 |

评分因素与标准：

| 评分因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（30分） | 磋商基准价 计算方法 | 通过初步评审的有效投标报价大于5家，去掉一个最高和一个最低有效投标报价，其余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；通过初步评审的有效投标报价小于等于5家，取有效投标报价的算术平均值作为评标基准价。 |
|  | 投标报价得分计算公式 （30分） | 如果投标人的投标报价＝评标基准价，则投标报价得分=A； 如果投标人的投标报价＞评标基准价，则投标报价得分=A-偏差率*100*B1； 如果投标人的投标报价＜评标基准价，则投标报价得分=A+偏差率*100*B2； 其中A是投标报价所占的权重分值[30分]，B1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值（1分）、B2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值（0.5分）计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |
|  | 偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价（保留小数点后2位，第3位四舍五入） |
| 施工 组织 设计 （60分） | 施工组织设计内容完整性和编制水平 （7分） | 施工组织设计内容完整齐全，针对现场情况及施工部署有详细的文字、图表等阐述，脉络清晰；内容完整、具体、合理可行得5-7分；内容较完整、较具体、较合理可行得3-4分；一般得1-2分，没有不得分。 |
|  | 施工方案与技术措施 （7分） | 对本次招标项目概况有一定的认知，掌握工程现场的情况；针对此项目编制详细的施工方案，其施工工序与技术措施合理、高效等；内容完整、具体、合理可行得5-7分；内容较完整、较具体、较合理可行得3-4分；一般得1-2分，没有不得分。 |
|  | 质量管理体系与措施 （7分） | 施工技术标准、施工过程、检验检测，质量通病防治等保证工程质量的技术组织措施等；内容完整、具体、合理可行得5-7分；内容较完整、较具体、较合理可行得3-4分；一般得1-2分，没有不得分。 |
|  | 安全管理体系与措施 （7分） | 安全管理体系及施工保证措施全面，有效且合理，现场的安全部署情况，安全意识宣传的措施等；内容表达清晰而全面；内容完整、具体、合理可行得5-7分；内容较完整、较具体、较合理可行得3-7分；一般得1-2分，没有不得分。 |
|  | 环境保护管理体系与措施 （7分） | 环境保护管理体系与措施全面、有效，明确环境指标和目标；内容完整、具体、合理可行得5-7分；内容较完整、较具体、较合理可行得3-4分；一般得1-2分，没有不得分。 |
|  | 工程进度计划与措施 （7分） | 工程进度计划符合开竣工日期要求，且安排合理，高效；内容完整、具体、合理可行得5-7分；内容较完整、较具体、较合理可行得3-4分；一般得1-2分，没有不得分。 |
|  | 资源配备计划（6分） | 资源配备计划符合项目要求，且安排合理，高效；内容完整、具体、合理可行得4-6分；内容较完整、较具体、较合理可行得2-3分；一般得1分，没有不得分。 |
|  | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺（5分） | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺全面、有效，明确成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；内容完整、具体、合理可行得4-5分；内容较完整、较具体、较合理可行得2-3分；一般得1分，没有不得分。 |
|  | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施（3分） | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；内容完整、具体、合理可行得3分；内容较完整、较具体、较合理可行得2分；一般得1分，没有不得分。 |
|  | 施工现场平面图（2分） | 施工现场平面图符合项目要求，且安排合理，高效；内容完整、具体、合理可行得2分；内容较完整、较具体、较合理可行得1分；没有不得分。 |
|  | 施工进度计划横道图或网络图（2分） | 施工进度计划横道图或网络图符合项目要求，且安排合理，高效；内容完整、具体、合理可行得2分；内容较完整、较具体、较合理可行得1分；没有不得分。 |
| 项目 管理 机构 （5分） | 项目经理 （1分） | 2022年-至今项目经理具有与本项目相类似的项目业绩，得1分。 响应文件内附业绩中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件加盖供应商公章。 |
|  | 项目管理机构配置 （4分） | 为满足项目管理施工需求，组建项目管理机构，项目管理机构人员配备数量充足、专业齐全、团队管理方案合理得3-4分，人员配备数量较充足、专业较齐全，团队管理方案较合理得2分，人员配备数量、专业齐全性一般得1分，人员配备不齐全、管理方案不合理得0分。 响应文件内附相应人员身份证、职称证书或岗位证书复印件、本单位近6个月社保证明、劳动合同加盖供应商公章。 |
| 其他 因素 （5分） | 企业业绩 （2分） | 近三年（2022年－至今）每有一项类似工程项目业绩加1分，最多加2分。 企业业绩与项目经理业绩提供资料相同时，不同时得分。 评分依据：提供中标通知书或合同，标书内附加盖公章复印件，否则不计分 |
|  | 保修服务 （1分） | 对投标人提供的保修、维修服务承诺措施有效、有保障，内容具体全面，合理得1分，一般得0.5分，没有不得分。 |
|  | 优惠条件 （1分） | 采购人可接受的实质性优惠条件，每有一项加0.5分，最多加1分。 |
|  | 服务承诺 （1分） | 对投标人提出的招标人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，内容完整、合理、可行得1分，内容比较合理、可行，得0.5分，没有不得分。 |

纳入节能产品政府采购清单的投标产品及纳入环境标志产品政府采购品目清单的，需提供相关投标产品的证明材料：

| 项目名称 | 项目编码 | 是否纳入节能产品政府采购清单的投标产品 | 金额（元） | 是否环境标志产品政府采购品目清单的投标产品 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 元 |  | 元 |

本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应提供中小企业声明函原件，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》文件规定，在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单视同小型、微型企业。

对于采购的列入节能产品政府采购品目清单内的产品，供应商应提供所投产品为节能产品的证明材料，评审时不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标报价评审表：

| 序号 | 供应商 | 投标报价 | 纠正计算错误 |  | 是否低于成本 | 参与评标价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增加（十） | 减少（一） |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。磋商小组对满足竞争性磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以施工组织设计得分高的优先，施工组织设计得分也相等的，由评标委员会确定。

2.评审标准

初步评审标准：资格评审标准、符合性评审标准，见磋商评审前附表。

分值构成与评分标准：见磋商评审前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

供应商应提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，作废标处理。只有当通过初步评审的投标单位超过3家（包含3家），此次投标才能进入详细评审，否则视为具有竞争性投标单位不足3家，应当重新招标。

3.2供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“供应商须知”的“四、竞磋要求”中“8.无效竞磋”规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的：

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.3投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准：

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

- 磋商小组按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3响应文件的澄清和补正

- 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

- 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

- 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

- 磋商小组完成评标后，应当向采购人提交书面磋商报告。

附件：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财 政  部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181号）同时废止。

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财政部

2022年5月30日

国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

统计上大中小微型企业划分办法（2017）

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第四章 合同条款及格式

采购人与中标供应商应当按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）签订合同。

注：如有新的《建设工程施工合同（示范文本）》，执行新的《建设工程施工合同（示范文本）》。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                     

承包人（全称）：                     

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                                       。

2.工程地点：                                       。

3.工程立项批准文号：                               。

4.资金来源：                                     。

5.工程内容：                                     。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：                                 。

二、合同工期

计划开工日期：       年     月      日。

计划竣工日期：       年     月      日。

工期总日历天数：      天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合             标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                              承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                              组织机构代码：  

地  址：                                      地  址：  

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：      

委托代理人：                                  委托代理人：

电  话：                                      电  话：

传  真：                                      传  真：  

电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                                    开户银行：

账  号：                                    账  号：

第二部分 通用合同条款

通用合同条款（执行《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201）.

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                                。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；

资质类别和等级：                                   ；

联系电话：                                         ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3.9 永久占地包括：                               。

1.1.3.10 临时占地包括：                              。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：                           。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                      。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                            ；

发包人向承包人提供图纸的数量：                            ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                            。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                               ；

承包人提供的文件的期限为：                               ；

承包人提供的文件的数量为：                               ；

承包人提供的文件的形式为：                               ；

发包人审批承包人文件的期限：                           。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                                 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为：                            。

承包人接收文件的地点：                                  ；

承包人指定的接收人为：                                。

监理人接收文件的地点：                              ；

监理人指定的接收人为：                              。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                              。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                     。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：   。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由      承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                      。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                       。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：                                 。

1.13.1允许调整合同价格的工程量偏差范围：                               。

1.13.2允许调整工程量清单缺项、漏项的，按10.4变更综合单价原则

1.13.3措施项目以“项”为单位的工程量清单，该措施项目不调整。

2.发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：                            ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：            。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                            。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                                        。

发包人是否提供支付担保：                                                  。

发包人提供支付担保的形式：                                              。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                                        。

承包人需要提交的竣工资料套数：                                           。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                                         。

承包人提交的竣工资料移交时间：                                           。

承包人提交的竣工资料形式要求：                                           。

承包人应履行的其他义务：                                                     。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                 ；

身份证号：                                 ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                 ；

承包人对项目经理的授权范围如下：               。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：     。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                             。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                               。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                         。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：            。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：              。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                      。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                           。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                        。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                                                     。

主体结构、关键性工作的范围：                                             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                                 。

其他关于分包的约定：                                                     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                                             。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                                                。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                                。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                                                 。

关于监理人的监理权限：                                                 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：        。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                            ；

职    务：                            ；

监理工程师执业资格证书号：            ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            ；

关于监理人的其他约定：                。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                                  。

关于工程奖项的约定：                                                  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                        。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                         。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                          。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                     。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                              。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：     。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                                 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                           。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                           。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                     。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：               。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                    。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                          。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                                        。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                                   。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                              。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：         。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                                        。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                            。

施工现场需要配备的试验设备：                                            。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                        。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                                               。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                                 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                                   。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                                    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：           ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                   。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                                           。

风险费用的计算方法：                                               。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                               。

风险费用的计算方法：                                               。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                   。

3、其他价格方式：                                                  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                             。

预付款支付期限：                                                   。

预付款扣回的方式：                                                 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                                      。

预付款担保的形式为：                                              。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                                  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                              。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                                          。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                                          。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                                                          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                    。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                              。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                                   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：                          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：                          。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                              。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                     。

（2）发包人支付进度款的期限：                                    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                       。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                              。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：          。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：               。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                 。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：           。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                                    。

竣工结算申请单应包括的内容：                                        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                                    。

发包人完成竣工付款的期限：                                          。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                          。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                                   。

承包人提交最终结算申请单的期限：                                   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：       。

（2）发包人完成支付的期限：                                         。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                              。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                                   ；

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                                      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                                      。

关于质量保证金的补充约定：                                              。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                                          。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                            。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                                  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：         。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：              。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                      。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：              。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：        。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：              。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：            。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                              。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                               承包人(公章)：             

地  址：                                       地  址： 

法定代表人(签字)：                             法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                             委托代理人(签字)：

电  话：                                       电  话：

传  真：                                       传  真：                   

开户银行：                                     开户银行：

账  号：                                     账  号：

邮政编码：                                     邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

7-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

- 第五章 工程量清单

（另册）

- 第六章  图纸

（另册）

- 第七章  技术标准和要求

本工程执行国家现行建筑施工验收规范，工程质量要求合格。

- 第八章 磋商响应文件格式

请按照本章竞磋响应文件要求制作竞磋响应文件。

说明：

- 竞磋函、法定代表人授权委托书、报价文件均需加盖供应商公章。

- 竞磋函中应明确本次竞磋的项目名称和项目编号（项目名称、编号见本竞磋公告）。

- 竞磋响应文件应统一标注页码，包括公司资质文件中的复印件也应标注页码。

- 其他内容：供应商根据对竞磋的理解还需提供用于磋商小组评分的其他佐证材料（格式无固定要求），请自行设计在竞磋竞争性磋商文件中。

（正/副本）

（项目名称）

（项目编号）

竞磋响应文件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

目  录

- 投标函及投标函附录

- 报价一览表

- 法定代表人身份证明

- 授权委托书

- 资格审查资料

- 已标价工程量清单

- 施工组织设计

- 项目管理机构

- 其他因素材料

- 与磋商相关其他资料

注：供应商须自行编制目录及页码。

- 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：                              （采购人名称）

1.我方已仔细研究了               （项目名称）竞磋文件的全部内容，愿意以投标报价       元（大写：     ），计划工期          ，按合同约定进行工程承包，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方承诺在竞磋文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞磋文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，我方（及相关人员）符合投标资格。

5．                                       （其他补充说明）。

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

邮政编码：

年      月      日

- （二）投标函附录

工程名称：                                 项目编号：

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 建造师注册证书编号： |  |
| 2 | 合同履行期限 | 自签订合同之日起180日内完成 |  |
| 3 | 分包 | 本工程不允许分包 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 在合同中具体约定 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 在合同中具体约定。 |  |
| 6 | 质保金 | 总工程款的3%作为质保金，质保期2年。 |  |
| 7 | 质量标准 | 符合国家及相关标准的合格工程 |  |
| 8 | 价格调整的差额计算 | 在合同中具体约定。 |  |
| 9 | 履约担保 | 无 |  |
| 10 | 分包 | 本工程不允许分包 |  |
| 11 | 磋商有效期 | 响应文件截止之日后90天（ 日历天） |  |
| 12 | …… |  |  |
| 13 | …… |  |  |
| …… | …… |  |  |

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月      日

- 二、报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 企业资质等级 |  |
| 投标报价（元） |  |
| 项目经理 |  |
| 工程质量标准 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 优惠条件及服务承诺 | 有/无 |

注：1、政采云平台内报价表可能与本报价一览表格式不同，但供应商填写线上响应文件报价表内容应与本报价一览表内容相同。

- 报价一览表填报的内容必须和响应文件及投标函中的内容一致。如不一致，以报价一览表内容为准。

- 本表只做记录使用，但本表的一切内容均具有法律效力，不得更改。

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月      日

- 三、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

- 四、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：被授权人及法定代表人身份证正反面复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年       月       日

- 五、资格审查资料

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书、安全生产许可证（对于启用电子证书的，提供电子证书复印件加盖投标单位公章）、基本账户开户许可证等材料的复印件。

- （二）资格条件承诺函

致 ： （采购人、采购代理机构 ) :

我单位（公司）参与    ( 采 购 项目 名 称 、项目 编 号 ）采购项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有依法缴纳税收的良好记录；

3.具有依法缴纳社会保障金的良好记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料， 证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我单位（公司）对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年      月      日

- （三）近年财务状况

近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产 | 万元 |  |  |  |
| 流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 货币资金 | 万元 |  |  |  |
| 固定资产（原值） | 万元 |  |  |  |
| 固定资产（净值） | 万元 |  |  |  |
| 流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 长期负债 | 万元 |  |  |  |
| 主营业务收入 | 万元 |  |  |  |
| 利润总额 | 万元 |  |  |  |
| 税后利润 | 万元 |  |  |  |

注：应附近年度（2022、2023、2024年度）财务审计报告或财务报表（含资产负债表、现金流量表、利润表），成立不足三年的单位或组织自成立年度起开始提供，2024年及以后新成立企业提供验资报告或银行出具的公司资信证明。

- （四）信誉证明

磋商文件信誉要求证明资料承诺及信用网站查询截图

- （五）近年发生的诉讼和仲裁情况

- 情况说明格式自拟

- 说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

- （六）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、类似项目指工程类型、规模及性质与本招标项目相近。

2、本表后附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （七）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （八）主要项目管理人员简历表

说明：“主要人员简历表”同第八章表（二）主要人员简历表模板。未进行资格预审但本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

- 六、已标价工程量清单

说明：

1、已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容。

2、工程量清单及计价表的编制格式参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

委托编制已标价工程量清单协议书（如有）

（供应商名称）现委托                      （受托方单位名称）的           （姓名），为我方编制                     （项目名称）已标价工程量清单。

编制人联系电话：                        编制人身份证号码：

编制人注册造价工程师证书

供应商：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

受托方：                            （盖单位章）

编制人：              （签字）

协议签订时间：        年     月    日

- 七、施工组织设计

供应商应根据竞争性磋商文件和工程量清单，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

- 施工组织设计内容完整性和编制水平

- 施工方案与技术措施

- 质量管理体系与措施

- 安全管理体系与措施

- 环境保护管理体系与措施

- 工程进度计划与措施

- 资源配备计划

- 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

- 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

- 施工现场平面图

- 施工进度计划横道图或网络图

- 竞争性磋商文件规定的其他内容

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图(或横道图)

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 八、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

- （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附注册建造师资格证书、B类安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书复印件。类似项目限于以项目经理或技术负责人身份参与的项目。（对于启用电子证书的，提供电子证书复印件加盖投标单位公章）

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、施工员、质量员、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附身份证、职称证或岗位证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附中标通知书或合同协议书。（对于启用电子证书的，提供电子证书复印件加盖投标单位公章）

| 岗位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 性别 |  |  |
| 学历 |  | 专业 |  | 工作年限 |  |  |
| 执业资格 |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 规模 | 担任职务 | 发包人 |  |

附3：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      （以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

- 九、其他因素材料

## （一）企业类似业绩

近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1、近三年（2022年－至今）类似工程项目业绩。类似项目指工程类型、规模及性质与本招标项目相近。

2、本表后附中标通知书或合同协议书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- （二）保修服务

- 供应商自行撰写关于本项的保修、维修服务承诺及措施，格式自拟

- （三）优惠条件

供应商提供采购人可接受的，对采购人有实质性优惠的条件，格式自拟

- （四）服务承诺

1、承诺书

致                   （采购人）：

我方参加贵单位工程的投标，并做如下承诺：

1、建筑施工企业必须严格按照市建委建筑工地现场文明施工管理办法管理工地，保护环境，维护相关联的市政设施。

2、按照《中华人民共和国建筑法》第四十八条规定：建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

3、建筑施工企业须承诺不拖欠农民工工资，如因拖欠行为给甲方带来不利影响接受甲方处理结果，接受加入政府采购黑名单。

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

2、投标人不参与涉黑涉恶承诺书

（采购人名称）：

我方承诺，在参与   （项目名称）     招标、投标以及如果中标的后续工作中，我方不存在下列任何情形之一：

（1）强揽工程：以黑恶势力承包工程；强迫他人接受限定条件或退出竞争；强迫中标人放弃中标或转包；以暴力、威胁、利诱等手段强迫他人参与或者退出投标等。

（2）恶意竞标：以黑恶势力用明显低于建安成本价格中标；利用围标、串标、虚假投标及威胁手段等方式骗取中标；以黑恶势力使得工程的实际造价远远高于中标价格，造成国有资产流失；伪造资质证书、证件、提供虚假材料进行恶意投标，谋取不正当利益等违法犯罪行为。

（3）扰乱工程招投标活动：以黑恶势力在评标现场聚众闹事、寻衅滋事，冲击评标现场，打砸破坏评标现场办公设施；用威胁等手段恐吓评标专家、工作人员等行为；捏造事实、恶意投诉、无理取闹，扰乱招投标正常秩序。

（4）其他任何涉黑涉恶的行为。

我方承诺上述内容的真实和准确，并愿意承担因我方存在上述情形所引起的一切法律后果。同时，我方承诺在整个招投标过程中，一旦发现涉黑涉恶线索及时向监管部门及有关部门举报，并积极协助有关部门进行调查取证。

特此承诺！

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

3、承诺书

- 其他承诺格式自拟

- 十、与磋商相关其他材料

- （一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目所属行业为建筑业。

（二）监狱企业证明文件

说明：若是监狱企业则需提供上述省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，若不是则不需要提供。

（三）二次报价表（以政采云线上报价格式为准）

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 | 最后报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

备注：1、此表不需填写，不需放入响应文件格式内。

2、此表为通过初步审查合格的供应商按照磋商要求，现场填写。

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日