温州市政府分散采购

招 标 文 件

项目编号： ZJZC-20241031001

项目名称：瓯海大道东延市管道桥日常维养项目

采购方式：公开招标

采 购 人：温州市市政管理中心

采购代理：浙江至诚工程咨询有限责任公司

二〇二四年十月

目  录

浙江至诚工程咨询有限责任公司关于瓯海大道东延市管道桥日常维养项目的公开招标公告	2

第一部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

第二部分   政府采购政策功能相关说明	25

第三部分   合同主要条款	28

第四部分   附件	43

第五部分   采购内容及要求	62

第六部分   评标原则及方法	76

注：招标文件中加“▲”且加下划线条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 浙江至诚工程咨询有限责任公司关于瓯海大道东延市管道桥日常维养项目的公开招标公告

项目概况

瓯海大道东延市管道桥日常维养项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上自主获取（未注册政采云账号请尽早办理，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—投标人注册申请”，咨询电话：4008817190）。获取（下载）招标文件，并于2024年11月 21  日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-20241031001

项目名称：瓯海大道东延市管道桥日常维养项目

预算金额(元)： 5060000元

最高限价(元)： 5053185元（包含18个月的养护费用）

采购需求：具体采购内容及要求详见招标文件相关部分。

标项1

标项名称：瓯海大道东延市管道桥日常维养项目

数量：不限

单位：项

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购内容及要求详见招标文件相关部分。

备注：无

合同履约期限：不超过18个月（自合同签订之日起至2026年5月）。

本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：   ①联合体成员（含牵头人）数量不超过2名；②提供有效的联合体协议书并明确责任分工。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

①投标人具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质；

②投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人;

③具有有效的安全生产许可证；

④企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件。

⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

时间：2024年 10 月 31 日至提交投标文件截止时间，每天上午00:00至12：00，下午12:00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）上自主获取（未注册政采云账号请尽早办理，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—投标人注册申请”，咨询电话：4008817190）。

方式：潜在投标人登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览采购件”直接下载招标文件浏览，不视作依法获取招标文件）。未依法获取招标文件的潜在投标人对招标文件提起质疑投诉，不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 11  月  21  日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线提交

开标时间：2024年 11 月 21 日9:30（北京时间）

开标地点（网址）： 政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项

（1）根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金；

（2）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见招标文件相关政府采购相关政策说明部分；

（3）根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

（4）本项目依据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，通过“政府采购云平台”（网址： www.zcygov.cn ）实行电子交易（在线投标响应）。潜在供应商在参与本项目投标前应当完成“政府采购云平台”的账号注册、身份认证（CA 数字证书申领）、“政采云电子交易客户端”下载安装，相关操作指南参考如下：

a.供应商注册（入驻）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry；

b.浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）

c.“政府采购云平台”服务热线电话：400-881-7190。

（5）本项目执行《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：温州市市政管理中心

地   址： 浙江省温州市鹿城区开源路正大公寓D幢

传   真：/

项目联系人（询问）：何女士

项目联系方式（询问）： 0577-88371692

质疑联系人：季先生

质疑联系方式：0577-88352744

2.采购代理机构信息

名   称：浙江至诚工程咨询有限责任公司

地   址：温州市鹿城区新都大厦十一层

传   真：/

项目联系人（询问）：陈骏

项目联系方式（询问）：0577-88105958、15067755866

质疑联系人：陈骏

质疑联系方式：15067755866

3. 同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市财政局政府采购监管处

地   址：温州市鹿城区绣山路299号

传   真：/

联系人：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一部分   投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市市政管理中心 地址：浙江省温州市鹿城区开源路正大公寓D幢 联系人：何女士 联系电话： 0577-88371692 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江至诚工程咨询有限责任公司 地址：温州市鹿城区新都大厦十一层 联系人：陈骏 联系电话：0577-88105958、15067755866 |
| 3 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：瓯海大道东延市管道桥日常维养项目 项目编号：ZJZC-20241031001 |
| 4 | 招标内容 | 具体采购内容及要求详见招标文件相关部分。 |
| 5 | ▲合同履行期限 | 不超过18个月（自合同签订之日起至2026年5月） |
| 6 | ▲申请人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无 。 3.本项目的特定资格要求： ①投标人具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质； ②投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人; ③具有有效的安全生产许可证； ④企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件。 ⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ☑接受 联合体投标的，应满足下列要求： ①联合体成员（含牵头人）数量不超过2名；②提供有效的联合体协议书并明确责任分工。 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织，投标人自行前往项目现场进行踏勘。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | ▲投标截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | ☑不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标文件有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。 |
| 15 | 电子投标文件的组成 | 由资格文件、商务技术文件、报价文件三个部分组成。 |
| 16 | 电子投标文件的编制 | 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政府采购云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密电子投标文件。 |
| 17 | ▲签字或盖章要求 | 电子投标文件的相应位置应加盖：CA电子签章。 1.单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标人以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章； 2.法定代表人（负责人）签署的规定： 如投标人已办理法人CA电子签章的，则法定代表人（负责人）签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如投标人未办理法人CA电子签章的，电子投标文件中要求投标人法定代表人（负责人）签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由法定代表人（负责人）签署后再上传PDF。 3、授权代表签署的规定： 如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署； 如授权代表未办理CA电子签章的，电子投标文件中要求授权代表签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。 4.政府采购云系统平台有新的操作流程的，按其规定。 |
| 18 | 投标文件的形式、制作及组成 | ☑电子投标文件。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件(文件后缀格式为.jmbs)”和“备份投标文件(文件后缀格式为.bfbs)”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 19 | 电子投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：一份，后缀格式为.jmbs。 （2）“备份投标文件”：一份，后缀格式为.bfbs。 |
| 20 | ▲电子投标文件的上传和递交 | 1、“电子加密投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（投标人自行去政采云系统上进行下载）： （1）投标人应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，接到解密通知后，解密电子加密投标文件。 （2）电子加密投标文件上传成功后，在“电子投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印回执；在投标截止时间前，投标人可撤回电子加密投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： （1）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构指定邮箱374430732@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管； （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。无法按时解密的，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为电子投标文件撤加。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 3、投标人需保证上传的电子加密投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致 4、解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 |
| 21 | ▲电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密（解密电子加密投标文件必须插入CA）。 （2）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效标处理。 （4）异常处理：如政采云上电子加密投标文件出现解密失败情况，投标人可根据自身意愿确认是否将备份电子投标文件压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱374430732@qq.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对投标人的备份电子投标文件进行上传（上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），由政采云系统进行识别，不能成功上传的视为电子投标文件撤回）。 |
| 22 | ▲政采云系统默认投标人自动放弃的情形 | （1）投标人未按规定上传电子投标文件的； （2）在解密期限内投标人电子加密投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 23 | ▲提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见招标公告 注：本项目政府采购项目电子交易，相关的电子交易流程（招标文件下载、电子投标文件上传等程序）均在 “政府采购云平台”进行，投标人不必前往现场进行投标活动等事宜。 |
| 24 | 询标澄清 | 1.在评标过程中，如评标委员会对投标人递交的电子投标文件存有疑问要求投标人进行澄清，将采用在政采云系统上向投标人发起询标函的方式进行。投标人须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（投标人自行去政采云系统上进行下载）。 2.评标过程中，建议各投标人代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料传送至采购代理机构邮箱374430732@qq.com;因投标人自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标人自行承担。 3.本项目采购过程中，涉及的投标人联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标人地址），均以投标人递交的电子投标文件中《法定代表人（负责人）资格声明书》或《法定代表人（负责人）授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 25 | 评标委员会 的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 26 | 履约保证金 | 需要，履约保证金的形式：银行转账/转账支票/银行汇票/本票/金融机构（银行、保险）出具的保函等 履约保证金的金额：合同价的1%。 |
| 27 | 政府采购政策 | 1.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见招标文件相关政府采购相关政策说明部分； 2.本项目执行《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 3.本项目《面向中小企业预留采购份额》执行的政策： （1）本项目否（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （2）本项目属性：②（①货物类/②服务类/③工程类）。 （3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。（根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。） |
| 28 | 投标人信用 查询 | （1）投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； （2）投标人信用信息查询截止时点：本项目投标文件递交截止时间。 （3）投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； （4）信用信息的使用规则： ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单； ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 （5）具有以上（4）所述信息记录的投标人，其投标做无效投标处理。 （6）关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若投标人查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若投标人在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 ③未按照以上①-②条要求提供“信用中国”查询结果记录的，将按照资格审查不通过处理。 （7）具体结果以开标当日采购人或采购代理机构对投标人信用查询网页的查询结果为准。 |
| 29 | 合同备案 | （1）中标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构邮箱：374430732@qq.com。 |
| 30 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 31 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 采购代理服务费 | （1）本项目采购代理服务费参照原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件（服务类）收费标准的70%计算后，经协商按叁万叁仟元包干收取。由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构进行支付。 （2）采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 |
| 33 | 注意事项 | （1）本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准； （2）本招标文件涉及的时间为“北京时间”； （3）本招标文件涉及的货币为“人民币”； （4）同级政府采购监督管理部门：温州市财政局政府采购监管处 |

## 一、  说明

1.本次招标是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2. ▲合格投标人要求以招标公告对申请人资格要求的表述为准。

3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人（负责人），须持有《法定代表人（负责人）授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.定义

5.1“采购人”：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即政府采购合同中的“甲方”（本项目的采购人是指“温州市市政管理中心”）；

5.2 “采购代理机构”：是指受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构（本项目的采购代理机构是指“ 浙江至诚工程咨询有限责任公司”）；

5.3 “采购组织机构”：是指采购人或受采购人委托组织本次采购活动的机构（本项目的采购组织机构是指“ 浙江至诚工程咨询有限责任公司”）；

5.4 “投标人”：是指在规定的时间和地点向采购人提交投标人文件的供应商；

5.5 “投标人代表 ”：是指参加本项目投标活动的投标人的法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）的授权代表；

5.6 “联合体”：是指不同的投标人通过签署联合体投标协议，以一个投标人的身份参加投标；

5.7 “中标人”：是指经评标委员会推荐并经采购人确认的中标单位，即政府采购合同中的 “乙方”；

5.8 “同级政府采购监督管理部门”：是指“温州市财政局政府采购监管处”；

5.9 “中小企业（含中型、小型、微型）”：是指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300 号）的企业；

5.10 “监狱企业”：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业；

5.11 “残疾人福利性单位”：是指符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定单位；

5.12 “项目”：是指投标人按投标文件规定向采购人提供的货物或服务或工程；

5.13 “书面形式”：是指加盖有单位公章的信函、传真、电子扫描件等；

5.14 “个人有效身份证明”：是指有效的居民身份证、临时居民身份证、护照、驾驶证等，有期限规定的证件在有效期内方为有效；

5.15 “制造商”：是指拥有产品自主知识产权的单位；

5.16 “招标文件”：均系指本文件；

5.17 “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国	境内且产自关境外的产品；

5.18 “实质性条款（或要求）”： 是指本文件中标注“▲”号且加下划线的技术 、服务或商务条款（或要求），投标人响应时应对所有“实质性条款（或要求）”作出实质性响应，且不得出现负偏离，否则响应无效 ；

5.19 “重大偏离”或“保留”：是指将会影响到招标文件规定的服务范围、质量标准，或会给合同中规定的采购人的权利和投标人的责任造成实质性限制，而纠正这些偏离或保留将对其他提交了实质性响应的投标文件的投标人生不公平影响的。

5.20 “细微偏离”：是指投标文件对招标文件的非实质性内容存在不完全响应或不响应。

6.特别说明

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。

6.3联合体投标

（1）两个或以上的 自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加 投标活动 。以联合体形式参加投标活动的，应当在投标文件中予以说明；

（2）以联合体形式参加投标活动的，参加联合体的投标人均应当符合本招标文件规定的 “资格文件“的规定（联合体方均应提供资格证明材料），并应当在投标文件文件中向采购人提供《联合协议书》 ，载明联合体各方承担的工作和义务。未提交有效的《联合协议书》的联合体无效 ；

（3） 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任 ；

（4） 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级 ；

（5）联合体形式参加投标活动的，招标文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签、章（或分别提供各自签、章）； 招标文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由《联合协议书》中载明的牵头人（主办方）按规定进行签、章，牵头人（主办方）代表联合体签、章的，对联合体各成员方同样具有约束力；

（6）以联合体形式参加投标活动的，联合体各方均不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标活动，否则相关联合体均按无效联合体处理，资格审查不通过；

（7）联合体形式参加投标活动的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按《联合协议书》约定共同缴纳，《联合协议书》未约定的，由牵头人（主办方）缴纳。

6.4 ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.5投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

6.6非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字［2009］28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册投标人。

## 二、 招标文件

1.招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.招标文件的澄清或修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江政府采购网上下载公告附件。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在浙江政府采购网上发布公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3招标文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

3.质疑

3.1投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括传真、信函、余同）或在政采云平台向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人将用书面形式或政采云平台在线予以答复。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。

3.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

3.3提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

4.投诉

4.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

## 三、 电子投标文件的编制

1. 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2．投标人法律责任

▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3. 电子投标文件的构成

3.1 电子投标文件包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。

（1）▲资格文件（强制性要求，资格审查未通过的，不进入后续评审，按无效标处理）

| 序号 | 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料) a.投标人为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。 b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供投标人自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标人公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 | 附件一（1） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(新成立的公司，必须提供情况说明) | 附件一（2） |
| 3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函(新成立的公司，必须提供情况说明) | 附件一（3） |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 | 附件一（4） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函 | 附件一（5） |
| 6 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） | 附件一（6） |
| 7 | 法定代表人（负责人）资格声明书或法定代表人（负责人）授权委托书（如法定代表人（负责人）为投标人代表时，可不提供） | 附件一（7）、（8） |
| 8 | 联合体协议书（如为联合体投标） | 附件一（9） |
| 9 | 分包协议书（如为分包投标）； | 附件一（10） |
| 10 | 投标人具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质； |  |
| 11 | 投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人； |  |
| 12 | 具有有效的安全生产许可证； |  |
| 13 | 企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件。 |  |
| 14 | 声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动） | 附件一（11） |

备注：

- ▲如为联合体投标，上述资料（除序号9分包协议书以外；序号9，投标人如选择分包的，必须提供。）联合体各方均须提供。

- ▲如为分包投标，上述资料（除序号8联合体协议书以外；序号8，投标人如为存在联合体，必须提供。）分包各方均须提供。

- ▲以上所需的各种材料若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（CA电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

（2）商务技术文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 投标函 | 附件二（1） |
| 2） | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件二（2） |
| 3） | 资信证明文件（本部分为商务技术评分内容，投标人根据自身实际情况提供） |  |
| 4） | 投标人基本情况表 | 附件二（3） |
| 5） | 同类项目业绩 | 附件二（4） |
| 6） | 项目负责人简历表 | 附件二（5） |
| 7） | 项目实施人员一览表 | 附件二（6） |
| 8） | 针对本次项目采购需求提出的详细技术方案（包括但不限于商务技术分评分细则要求的各个方案） |  |
| 备注：商务技术文件内容投标人可根据招标文件第六部分《评分细则》要点自行增加，格式自拟。 |  |  |

备注：

- 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章（CA电子签章）。

- 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

（3）报价文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1） | 开标一览表 | 附件三（1） |
| 2） | 投标分项报价表 | 附件三（2） |
| 3） | 已标价工程量清单 | 另附 |
| 4） | 中小企业证明材料（提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料）（如为中小企业） 注：《中小企业声明函》中项目属性、所属行业参考《投标人须知前附表》第27款。 | 附件五 |

3.2.电子投标文件形式

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行电子交易，投标文件为电子投标文件。投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

（2）“电子投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。

3.3投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

3.4▲投标截止时间前未完成上传递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政府采购云平台拒收。

3.5▲投标人务必按时自行解密，规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的投标文件作无效响应处理。

4.电子投标文件的编制

4.1本招标文件“第四部分 附件”中有提供投标文件格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 附件”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并在相应位置进行签章，否则视为未提供。

4.2投标应保证《电子投标文件》的字迹清晰、内容完整、排版清爽，若因《电子投标文件》字迹潦草或表达不清、内容不完整、编排混乱等原因导致《电子投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容，由此造成对投标人不利的评审的，其后果由投标自行承担。

4.3 投标人没有按照本章节 “电子投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

4.4本项目采购过程中，涉及的投标人联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标地址），均以投标人递交的电子投标文件中《法定代表人（负责人）资格声明书》或《法定代表人（负责人）授权委托书》上注明的联系方式为准。

5.投标报价

5.1▲投标报价是指投标人为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括道桥日常维养服务的所有费用，包括服务所需的一切劳务、作业台班、技术措施、材料、设备、配件、备件、损耗（除路灯外的所有项目内的用水、用电）、仓储、运输（包括垃圾外运）、抗台防汛等应急情况、政策性文件规定的费用、税费、保险、利润，以及合同包含的风险费用。

5.2投标人必须按附件的开标一览表（统一格式）的内容填写服投标报价及其他事项，并由法定代表人（负责人）或授权代表签署。

5.3所有投标均以人民币报价。

5.4采购人不接受任何选择报价，对每一种货物/服务只允许一个报价。

5.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的（除投标时所报不可竞争费用外），不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.7最低报价不能作为中标的保证。

6.电子投标文件的签章

6.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标人以联合体形式参与投标人的，由联合体牵头人进行CA电子签章；

6.2法定代表人（负责人）签署的规定：

如投标人已办理法人CA电子签章的，则法定代表人（负责人）签署的地方可用CA电子签章进行签署；

如投标人未办理法人CA电子签章的，电子投标文件中要求投标人法定代表人（负责人）签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由法定代表人（负责人）签署后再上传PDF。

6.3授权代表签署的规定：

如授权代表已办理CA电子签章的，则授权代表签署的地方可用CA电子签章进行签署；

如授权代表未办理CA电子签章的，电子投标文件中要求授权代表签署的地方，须投标人制作成word版本先打印出来，由授权代表签署后再上传PDF。

6.4政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

7.投标文件的份数

7.1投标文件的份数：见投标人须知前附表第19款。

8.投标保证金

8.1根据浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知【浙财采监（2019）5号文件】规定，本项目不要求缴纳投标保证金。

9.投标有效期

9.1自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

9.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

## 四、 电子投标文件的递交

1. 电子投标文件的递交

1.1电子投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表第20款。

2. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

2.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见投标人须知前附表第21款。

3. 投标文件的补充、修改或撤回

3.1投标人应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。

3.2▲投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.3投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

4. ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：

（1）在投标截止时间以后上传的投标文件；

（2）仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

（3）未在规定时间解密，或者解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；

（4）以纸质形式提交的；

## 五、 开标和评标

1.评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

2.评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

3.1按招标文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。各投标人无须参加现场开标会议，请自行登录政府采购云平台关注开标信息。

3.2电子招投标开标及评审程序

- 投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

- 评标委员会对资格和商务技术文件进行评审；

- 在系统上公开资格和商务技术评审结果；

- 在系统上公开报价开标情况；

- 评标委员会对报价情况进行评审；

- 在系统上公布评审结果。

特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。

3、电子投标文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件四）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱374430732@qq.com。

3.4投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。

（1）资格性审查

①依据法律、法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

②在资格审查过程中，若对投标人的资格审查文件有疑问，采购组织机构将在系统上向投标人发起询标函。

（2）符合性检查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入投标人的符合性审查情况。

（3）▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。

3.5▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）电子投标文件未按规定进行CA签章；

（2）电子投标文件中要求投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字（或盖章）的地方无法定代表人（负责人）签字（或盖章）或其授权代表签字（或盖章）的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（6）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）经评标委员会认定投标人串通投标的；

（8）同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；

（9）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其投标报价合理性的；

（10）授权代表无法定代表人（负责人）合法、有效委托的；

- 规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；

- 未提供已标价工程量清单或改变清单内容及格式的。

- 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.6 ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

3.7“报价文件”开启后，由评标委员会对各投标人的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

（1）电子投标文件中上传的价格和系统中报价一览表里填写的价格不一致的，以投标人上传的报价文件为准；投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

（3）如投标人为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位），享受政策支持的，则采购机构将在政采云系统政策价格认定中对其进行修正（未按规定递交相关证明材料或经评标委会认定其不具备享受政策支持资格的，不予修正）

3.8在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10评标委员会对审查合格的投标文件按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.11▲评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.12▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。

（3）评审期间，出现有效投标人不足3家的，本次招标按流（废）标处理，重新组织招标。

4.投标文件的澄清

4.1在评标期间，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补将采用在政采云系统上向投标人发起询标函的方式进行。投标人须在“截止时间”内登录政采云系统（路径：用户中心—项目采购—询标澄清）根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》。澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2各投标人应代表须在电脑前及时在线关注评审动态，并确保其在联系方式无误且保持畅通，因投标人自身原因没有及时关注评审动态或其联系方式错误或无法接通，导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标人自行承担。

4.3若投标人在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱（▲必须由指定预留邮箱发送，否则澄清邮件不予认可）传送至代理机构邮箱374430732@qq.com。

4.4▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.确定中标候选人

5.1本次招标由评标委员会推荐中标候选人。

5.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术得分分与投标报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同的，按投标报价得分由高到底顺序排列。综合得分且投标报价得分相同的，由评标委员会随机抽取决定排名顺序。）

5.3排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标人。

5.4采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价中标。

5.5中标人在中标后提供纸质投标文件一式两份，电子投标文件（PDF格式）一份，作为备案存档资料邮寄至代理公司。

6.可中止电子交易活动的情形

▲采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

7.出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

8.评标细则详见“评标原则及方法”。

## 六、 授予合同

1. 确定中标人

1.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的候选人为中标人。

1.2中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；

1.3在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

1.4各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

2. 签订合同

2.1公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

2.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

2.3拒签合同的责任

2.4中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标人承担。

3.履约保证金

3.1中标人在收到中标通知书，且签订合同后7个工作日内须向采购人提交合同总金额1%的履约保证金。

3.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3.3履约保证金自合同签订之日起至合同期满止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

第二部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

（8）《温州市财政局转发浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》温财采〔2022〕1号

（9）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）

（10） 《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）

（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中，不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（原件上传后进行CA电子签章，格式见附件五）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中,不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件上传后进行CA电子签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（上传后进行CA电子签章，格式见附件五）；在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企，业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的供应商提供其他制造商制造的货物参与投标的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖制造商公章，否则不享受价格折扣。

8、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

▲说明：如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、节能产品 、环境标志产品扶持政策说明

1、根据财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9 号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

2、《节能产品政府采购品目清单》详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]19  号）》（如遇调整，按最新清单执行）。产品名称（以“★”标注的为政府强制采购产品）。

3、本次采购对属于节能产品政府采购品目清单规定的政府强制采购产品范围内的产品实施强制采购。供应商应当在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件、加盖公章）。 不能提供上述证书的，投标文件无效。

4、《环境标志产品政府采购品目清单》详见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18 号）》（如遇调整，按最新清单执行）。

5、本次采购对属于品目清单范围但不属于政府强制采购产品的，实施优先采购，详见招标文件《第五部分 评标原则及方法》。供应商在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书（复印件）并提供品目清单核对，否则不享受加分。

6、节能产品政府采购品目清单，以财政部、国家发展改革委发布的最新一期节能产品政府采购品目清单为准。环境标志产品政府采购品目清单，以财政部、生态环境部发布的最新一期环境标志产品政府采购品目清单为准。

7、国家确定的认证机构以国家市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准，详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（ 2019 年第16号）。

三、优化政府采金融服务

详见《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

第三部分   合同主要条款

合同编号：

政府采购合同

（服务类）

第一章   协议书

甲方 ：温州市市政管理中心

乙方 ：

乙方在          组织的瓯海大道东延市管道桥日常维养项目项目公开招标采购中中标（或成交），经双方协商一致，签订本合同。

一、服务内容

1、主要服务内容：瓯海大道东延市管道桥日常维养项目。

2、服务范围（地点）：瓯海大道东延【西起永梅转盘-东至永强机场】、滨海大道【北起互通立交，南至高架桥落地处】及瓯海大道主线桥（永强大道出入口匝道），滨海大道主线桥，滨海大道-瓯海大道互通立交（A匝道，B匝道，C匝道，D匝道，E匝道，F匝道）以及与规划T2航站区机场高架的连接工程(JCC-A匝道，JCC-B,JCR-A匝道,JCR-B匝道)；瓯海大道地面道路（4座地面桥涵）。

| 项目 | 市政维养面积（㎡） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路面积 | 桥梁面积 | 互通匝道面积 | 合计 |
| 瓯海大道主线 | 9741.64 | 30831.8 | 2210 | 42783.44 |
| 瓯海大道辅道 | 76198.89 | 4969.04 | 0 | 81167.93 |
| 滨海大道主线 | 3229.07 | 58467.95 | 58144.86 | 119841.88 |
| 排水设施 | 桥面排水11493米(其中球墨铸铁盖板5442米，水泥盖板6051米）、桥面泄水管8040.9米。 |  |  |  |

注：甲方因管理需要调整供应商服务区域时（不管是新增还是减少），乙方须无条件服从，均按合同执行并纳入考核范围。

3、服务要求：

（1）见附件一《道桥日常维养技术商务要求》。

- 4、服务期限：自合同签订的服务起始日起18个月（自202 年   月   日起至202 年   月   日止）。

二、合同价款

1、本合同预算金额为：     ￥（大写：     万元人民币），其中服务费用为：     ￥（大写：     元人民币）。

- 合同价格形式：除暂列金外的合同费用为固定单价形式，固定单价今后除合同约定外不再调整。（固定单价=（合同预算金额-暂列金额）/18个月）

- 2、合同价格为乙方在合同范围内完成合同约定的道桥日常维养服务的所有费用，包括服务所需的一切劳务、作业台班、技术措施、材料、设备、配件、备件、损耗（除路灯外的所有项目内的用水、用电）、仓储、运输（包括垃圾外运）、抗台防汛等应急情况、政策性文件规定的费用、税费、保险、利润，以及合同包含的风险费用。

- 3、价格调整

- 3.1合同风险范围内的价格调整：合同价格根据服务考核评分及合同执行过程中的奖惩措施进行调整结算，按月度进行，具体见招标文件采购人需求附件一《道桥日常维养技术商务要求》。

- 3.2合同风险范围外的调整：

（1）应急情况，无条件服从委托人要求，费用不予调整。

- 三、付款方式、时间和条件

1、甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

2、资金支付的方式、时间和条件：

2.1维养服务费采用固定单价的方式，每个月底乙方向甲方提交该月付款申请，甲方核验付款申请单、月考核评分表及奖惩情况汇总表等材料，确定当月应支付服务费并通知乙方开具发票，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

- 2.2付款申请包括：

- （1）付款申请单（附计算依据）；

- （2）月考核评分表、奖惩情况汇总表等；

- （3）其它应附的材料。

- 四、履约保证金

- 1、乙方须在合同签订后7个工作日内，以银行转账/转账支票/银行汇票/本票/金融机构（银行、保险）出具的保函等形式向甲方提交（人民币大写）          元（￥：      ）（按合同预算金额的1%）的履约担保。提供保函的，保函应满足以下几个条件：①见索即赔：在乙方没有实施合同或者未履行合同义务或违反合同约定时，甲方不需要出具任何证明和理由，即可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至完成合同约定的全部工作内容；③如服务期延长或金融机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 2、乙方不能保质保量完成合同规定业务，除承担相关责任外，甲方可相应扣减合同履约保证金。

- 五、权利和义务

- （一）甲方权利与义务

- 1、甲方对乙方的市政设施巡查养护业务进行全面的技术指导、检查、管理和考核，对检查中发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

- 2、甲方对乙方违反考核标准中规定的行为进行处罚。

- 3、甲方监督检查乙方建立并落实日常巡查、设施档案管理、安全生产、应急预案、节日保障等制度。

- 4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高乙方维护服务水平。

- 5、甲方应按时对乙方提交的报验单进行工程量及维养质量核验，根据检查验收结果计算维养费用，扣除违约金后，将经费按期支付给乙方。

- 6、甲方可要求乙方调整不合格员工。

- 7、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同、考核标准进行修改和补充。

- 8、甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按本合同约定扣罚违约金，且乙方不可因甲方延期付款的情形要求甲方承担逾期付款利息等违约责任。

- （二）乙方权利和义务

- 1、乙方有权根据合同按期领取维养经费。

- 2、乙方有权对管理工作提出建议。

- 3、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评；乙方应接受甲方的检查监督及指导。

- 4、乙方应按规范要求对维养范围内道路、桥梁、隧道的设施主体、附属设施情况及设施安全保护区域内施工作业情况实施一日一巡，特殊情况需加密巡查。巡查过程中乙方发现问题应及时上报甲方，并采取有效措施进行处理。

- 5、按甲方的要求时限和内容开展维养作业，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

- 6、特殊情况下（台风、暴雨和冰雪等），乙方除应做好管辖地段保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

- 7、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的反光背心。

- 8、负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。

- 9、乙方负责安排骨干参加业务技术的培训学习。

- 10、维养期内由于施工作业或维养未到位造成的安全事故，其处理和一切费用由乙方负责，并承担事故的所有责任。

- 11、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规和温州市的有关规定。

- 12、在合同期内，因城市建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减承包面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

- 13、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

- 14.乙方应建立并落实日常巡查、设施档案管理、安全生产、应急预案、节日保障等制度，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍；常备人员、车辆、机械设备以及应急物资，并定期组织演练。

- 15.乙方有责任发现并及时制止本次招标范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、赔偿、修复等工作，并通知甲方和相关部门。对在养护范围内，本次招标范围外的设施（如随桥（路）管线、井盖、标志标线等），有巡查、告知的责任。

- 16、档案资料：以单座设施为单位建立养护档案，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养护活动“追溯机制”，以备检查。每年底对日常维养、特殊情况、突发事件、服务保障、指定维修、应急保障等工作进行总结，形成年度养护报告和设施运行报告并存档。（详见《台账资料整理规定》）

- 17、乙方应运用甲方指定系统开展日常维养工作。

- 18、乙方项目负责人和项目组管理人员在国家规定的工作日时间必须100%到位。项目负责人未经批准，不得擅自离开。乙方人员未经甲方同意，不得擅自更换项目成员；甲方如认为确需更换的，项目负责人或技术负责人每更换一次，乙方向甲方支付违约金50000元（不可抗力除外）；其他主要技术人员每更换一次按10000元人民币/人扣除违约金。违约金优先从项目履约保证金中扣除。

六、验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部设施及时移交甲方。

- 七、违约责任

（一）乙方不能按期保质保量完成日常巡查等服务养护或甲方指定的维修任务，除承担相关责任外，甲方可委托第三方维养单位进行维养，甲方可从维养费用中扣除委托第三方维养产生的费用。

（二）维修任务维保期为6个月，维保期自报验通过之日起计算，维保期内出现质量问题乙方需无条件返工直至达到规范要求，同时承担整改期间的所有安全责任。

（三）维养期内由于乙方施工作业或维养未到位造成安全事故，其责任及处理的一切费用由乙方负责，若乙方不承担事故产生的费用，甲方有权从维养费用中扣除相应金额作为事故产生的费用。

（四）乙方应为实施现场养护施工作业的人员购买人身意外伤害险。乙方在保证日常维养工作的质量与进度的同时，还应做好安全管理。如因自身人员出现伤亡事故、或因施工作业围挡或警示不到位造成过往车辆或行人伤亡的，由养护单位承担全部责任。

（五）乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方有权直接从乙方缴纳的履约保证金或维养费中扣除。

（六）乙方因机械、工具或技术等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。

（七）除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金（根据奖惩措施，甲方可直接调整合同结算价格），情节严重的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，具体见附件一《道桥日常维养技术商务要求》。

（八）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限（原则上按10天以内）内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

（九）任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（十）除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（十一）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

（十二）双方约定的其他违约责任：。

- 七、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）成交通知书；

（3）响应文件（含澄清或者说明文件）；

（4）采购文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关文件。

- 八、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 九、合同生效

1、本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2、本合同一式捌份，双方各执肆份，同等有效。

3.如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 合同附件一：瓯海大道东延市管道桥日常维养项目日常维养考核表及处罚标准

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                  住所：

法定代表人或                            法定代表人或

授权代表（签字）：                      授权代表（签字）:

联系人：                                联系人：

约定送达地址：                          约定送达地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话:                                   电话:

电子邮箱：                              电子邮箱：

开户银行：                              开户银行：

开户名称：                              开户名称：

开户账号：                              开户账号：

第二章 合同一般条款

- 一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1、“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2、“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

3、“服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的服务，包括服务成果、服务所必须的配套硬件设备、技术资料、软件，并包括工具、手册等其他相关资料。

4、“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

5、“乙方”系指根据合同约定交付服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

6、“现场”系指合同约定提供服务履行的地点。

- 二、技术资料和保密义务

- 1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 2、乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

- 3、乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

- 4、除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 5、保密违约责任：乙方未尽到相关保密义务，致保密信息和资料泄露的，甲方有权终止合同，并追究其由此造成的一切损失及法律责任。

- 三、知识产权

1、乙方应保证提供服务的过程中不受任何第三方提出的知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2、具有知识产权的服务内容产权归属该服务内容的使用方。

- 四、履约检查和问题反馈

1、甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定服务内容进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2、合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 五、质量保证

1、乙方应按合同约定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）考核及奖惩措施：按双方协议书约定执行。

（3）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、延迟提供服务成果

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按合同约定期限履行服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提交服务成果的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延迟提交服务成果的具体时间。

- 七、合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 八、合同转让和分包

1、转包：合同的权利义务依法不得转包；分包：经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2、乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

- 九、不可抗力

1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在变更发生必要时间内以书面形式补充协议变更合同；

4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 十、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 十一、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 十二、合同中止、终止

1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 十三、通知和送达

1、任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2、以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 十四、合同使用的文字和适用的法律

1、合同使用中文简体汉字；

2、合同适用中华人民共和国法律。

合同附件一：

- 瓯海大道东延市管道桥日常维养项目日常维养考核表

被考核单位：                                        考核时间：

| 序号 | 评价项目及内容 |  | 评分标准 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建立设施档案 （10分） | 1.以单个设施为单位建立养护档案（按养护规范的要求建立），含日常检查、养护维修、排查整治、服务保障、大中修、应急抢险等。 | 发现不完整、不准确的，每座设施扣2分。 |  |
|  |  | 2.建立日常巡查制度、管理用房值守制度、各类应急预案、节假日保障制度等，并严格落实。 | 未建立相应制度或预案的，缺一个制度扣2分；未按制度落实的，每发现一次扣1分。 |  |
| 二 | 日常巡检保养 （20分） | 1.按照规范对设施进行一日一巡查，做好巡查记录。检查内容包括主体设施及附属设施情况，设施及设施安全保护区域内施工作业情况。对存在安全隐患的需做好安全防护措施，确保运行安全。 | 发现巡查不到位或巡查记录不全的每次扣2分，未及时上报的扣1分。未做好安全措施的扣3分，由此产生的人员、财产损失由承包方负责。 |  |
|  |  | 2.项目组工作人员到位与承诺一致，管理用房中控室实行24小时定岗定点值守。 | 发现一人次扣1分；中控室无人值守的，发现一次扣2分。 |  |
|  |  | 3.按规范要求开展维养资料整理并建立设施档案，经常性检查（消防水源、通风系统、灭火器等消防、安全设施设备），伸缩缝定期清缝，支座定期检查及保养，排水系统（排水沟、截水沟、落水管、窨井盖）定期清理，隧道假石洞口、挡土墙及山体护坡维护，重大活动及节日保障、应急调度等工作。 | 未按要求进行保养或开展工作的，发现一处扣2分；保养不到位的，发现一处扣2分。 |  |
| 三 | 修复进度（15分） | 1.收到联系单后24小时内完成设施病害处置。 | 未及时处置的，每次扣2分（未按时解决抄告单或者督办单等反映的问题视为未及时处置）。 因承诺设备不到位导致未及时处置的每次扣4分。 因处置不及时或处置不当造成安全事故的，除承担损失赔偿外，酌情扣5-15分。 |  |
|  |  | 2.对未能在24小时内修复完成的日常病害，养护单位需于病害发现24小时内向管理单位书面说明原因。 | 超时未完成病害处置，且未提交相应书面说明的，发生一次扣1分。 |  |
|  |  | 3.应管理单位要求需进行应急抢修的，养护单位维修队伍、设备及物料需在2小时内到场。 | 无法按时到场的，发生一次扣1分。 |  |
|  |  | 4.针对无法及时修复的设施病害，可临时采取其他应急处理方式进行警示或简单处理，确保道路畅通安全的情况下可待条件满足后进行彻底的处置。 | 未设置警示标志或未采取简易措施的，发生一次扣2分；简易措施或警示标志不当造成安全事故的，除承担损失外，酌情扣5-15分；满足施工条件后仍不按时处置的，酌情扣2-4分。 |  |
|  |  | 5.每月25日提交上月22日至当月21日期间维修完工的报验单，每月30日提交当月结算材料。 | 超过规定时间上报，或资料不齐的，每次扣2分，且不予补办结算。 |  |
|  |  | 6.报验材料应包含：巡查记录、联系单、施工过程、自验收的文字和影像记录。 | 报验材料不全的，发现一次扣1分，并按要求补齐。 |  |
| 四 | 修复质量（15分） | 1.设施病害修复质量及日常保养质量严格按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《市政工程质量评定与验收标准》及其他验收规范执行， | 修补质量达不到要求的，发现一次，扣2分且必须返工处理；返工后仍达不到要求的，扣5分；因修补质量达不到要求，造成居民生命、财产损失的，酌情扣10-15分，并承担赔偿责任。 |  |
| 五 | 安全、文明施工管理（15分） | 1.施工期间，必须在作业区域设置规定的防护措施（按照《温州市市政设施管理条例》等执行，包括围挡、警示标志等），以保证过往行人及车辆通行安全。 | 防护措施不到位或防护措施破损未及时修复或不整洁的，发现一起扣1分；未设置防护措施的，发现一起扣2分；各类检查期间防护措施不到位的，扣5分。 |  |
|  |  | 2.对于施工时间超过15天的维养工程，施工单位要设置公示牌（工程两端面向道路来车方向各设置一块），公布负责人、监督电话和施工期限，以备巡视、督查时验查和市民监督。 | 未设置公示牌的，发现一起扣1分。 |  |
|  |  | 3.各类材料、机具设备按规定整齐堆放，不得随意侵占道路及安全防护等设施。 | 随意侵占其他道路资源的，发现一起扣1分。 |  |
|  |  | 4.施工期间，严格安全防护措施，严防安全事故发生。 | 发生安全事故的，每次最低扣10分。 |  |
|  |  | 5.禁止直接在路面上拌和砂浆与水泥混凝土，并尽量控制扬尘和噪音。 | 施工造成路面扬尘或严重噪音，而不加以控制的，发现一起扣1分；直接在路面上搅拌砂浆或混凝土的，发现一起扣2分。 |  |
|  |  | 6.施工中产生的各类垃圾应及时清运，严禁随意堆放。 | 垃圾未及时清运并未做好防护措施，或已做好防护措施，但侵占公共自行车停放点等公共区域的，发现一起扣1分。 |  |
|  |  | 7.施工（养护）作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，进入施工作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能、统一的安全标志服或反光背心等。 | 违反规定一次，扣1分。 |  |
| 六 | 交办督办处置(15分) | 1.按时处置交办 | 指挥中心、智慧城管等交办道路设施问题未按期处置（办理）的，发生一次扣2分；处置（办理）不到位的或出现返工的，发生一次扣2分。 |  |
|  |  | 2.重点督办整改 | 社会反映的热点、焦点问题和市政府阶段重点工作保障任务、领导重要批示要求、市局巡查督办等重点督办件办理、回复不及时的，发现一次扣2分。 |  |
| 七 | 市政设施突发事故及自然灾害（如台风暴雨等）的应急处置情况（5分） | 1.根据防汛防台应急预案、道桥坍塌应急预案等内容，在应急事项出现时能根据预案要求，及时开展工程抢险，并做好善后处置。 | 未能及时赶赴现场的，扣2分；未对突发事件进行及时有效处理的或善后工作未做好，引起的事故的，扣5分。 |  |
|  |  | 2.做好设施保护范围内巡检，发现违章施工、设施遭破坏等，及时报告、采取措施和协助执法。 | 未及时报告的每次扣1分，未采取措施或措施不力的每次扣2分。 |  |
| 八 | 被媒体曝光或领导发现批示等内容（5分） | 加强文明、安全施工等管理工作，并做好与工程现场周边社区、居民的沟通，尽量避免投诉反映。 | 有责投诉一次，扣1分；领导发现批示一次，扣2.5分；被媒体曝光一次扣5分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

说明：1.每月不定期考核，按月汇总履约考核结果；2.对故意拖延验收单不上报，以至工程量无法准确核对的（且无照片的），以现场负责人现场评判为主，对无法核对的，不予核对，且不予补办结算。

考核人（工程负责人）：                                考核日期：

考核单位（盖章）：                                       时 间：

- 处罚标准

（1）甲方依照《瓯海大道东延市管道桥日常维养项目日常维养考核表》进行综合计算考评。

（2）甲方组成的考核小组将负责对市政设施巡查维养作业质量进行检查考评，检查将采取明检、暗检相结合的方式。如需乙方配合的将提前一小时通知其派员参加。

（3）月考核分与日常维养服务费、履约保证金挂钩。月度考核高于或等于95分的本月日常维养服务费不扣除，月考核低于95分的，每少1分（以95分为基准）扣当月日常维养服务费的2%，依次类推。月度考核低于70分的，甲方扣除相应日常维养服务费用后，甲方有权终止合同。

（4）连续两个月月度考核低于80分的，或连续三个月考核总分低于240分的，甲方扣除相应日常维养服务费用后，再扣除全部履约保证金，并有权终止合同，乙方的损失均由其自行负责。

（5）乙方累计3次未按甲方要求按时完成指定维修任务或未按要求响应应急维修任务的，甲方有权对合同进行终止处理，并没收全部履约保证金，乙方的损失均由其自行负责。

第四部分   附件

附件一 ：资格文件

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

说明：1、投标人为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

2、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供投标人自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标人公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，上传后进行CA电子签章。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州市市政管理中心：

浙江至诚工程咨询有限责任公司：

我方 （投标人全称）承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  　月 　 日

注：新成立的公司，必须提供情况说明

（3） 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

温州市市政管理中心：

浙江至诚工程咨询有限责任公司：

我方 （投标人全称）承诺具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

注：新成立的公司，必须提供情况说明

（4） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市市政管理中心：

浙江至诚工程咨询有限责任公司：：

我方 （投标人全称）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（5）参加政府采购活动前3年内（新成立不满三年的组织机构自成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州市市政管理中心：

浙江至诚工程咨询有限责任公司：

我方 （投标人全称）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

（6）投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）

（7）法定代表人（负责人）资格声明书

温州市市政管理中心:

浙江至诚工程咨询有限责任公司 ：

我        （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人（负责人），身份证号：            ，联系电话：           ，电子邮箱：            。

特此证明！

投标人全称：(盖章)

日期：      年    月     日

特别提醒：投标人应保证法定代表人（负责人）的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通

附：

法定代表人（负责人）身份证复印件

（8）法定代表人（负责人）授权委托书（法定代表人（负责人）为投标人代表时，可不提供）

温州市市政管理中心

浙江至诚工程咨询有限责任公司 ：

（投标人全称）法定代表人（负责人）            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的             （项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）(签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期：   年    月   日

附：

| 授权代表姓名 |  | 手机号码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子邮箱 |  | 详细通讯地址 |  |
| 职务 |  | 邮政编码 |  |

特别提醒：投标人应保证授权代表的联系方式（如手机号码、电子邮箱等）正确并保持畅通；

授权代表身份证复印件

（9）联合体协议书

（适用于联合体）

（所有成员单位名称）    自愿组成联合体，参加      （项目名称）投标。现就有关事宜订立协议如下：
    1．         为联合体牵头人，属于（大型企业/中型企业/小型企业/微型企业）；            为联合体成员，属于（大型企业/中型企业/小型企业/微型企业）；

2．联合体内部有关事项规定如下：

（1）关于本项目的一切事项（包括资金支付）由联合体牵头人负责与业主联系；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人负责对投标文件进行签字或盖章；

（3）联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

（4）联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（5）联合体各成员约定     （联合体成员）的合同份额占到合同总金额的%；

（6）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

联合体成员名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

注：接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如采购项目为专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。如投标人出现上述情况，须在《联合体协议书》第4点职责分工中予以明确。招标人支付合同款项时，向联合体牵头人支付，投标人按分工自行分配合同款项，与招标人无涉。

（10）分包协议书（如为分包投标）

（分包承接单位名称）自愿承接           （总包单位名称，即投标人）分包的                （项目名称）投标。现就分包投标事宜订立如下协议。

1、       （总包单位名称，即投标人）为                （项目名称）的分包牵头人。

2、分包牵头人合法代表总包单位、分包承接单位各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表总包单位、分包承接单位各成员提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、总包单位、分包承接单位将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、总包单位、分包承接单位各成员单位内部的职责分工如下：                       。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，总包单位、分包承接单位各成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（负责人）签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：                       （签字）

……

年       月       日

注：接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如采购项目为专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。如投标人出现上述情况，须在《分包协议书》第4点职责分工中予以明确。

（11）声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动）

温州市市政管理中心：

浙江至诚工程咨询有限责任公司：

我方 （投标人全称）声明本项目投标时若发生我单位和其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位同时参与投标的，将自动放弃投标或中标资格。

特此声明！

投标人全称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件二：商务技术文件

（1）投 标 函

温州市市政管理中心：

浙江至诚工程咨询有限责任公司：

根据贵方为瓯海大道东延市管道桥日常维养项目项目（项目编号： ）的投标邀请，我方                         　　（投标人名称）作为投标人正式授权　   （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

  - 本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

  - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

  - 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；

  - 我方在参加本项目前三年内（□被通报或者处罚的违法行为有：               ）或（□没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（□在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）；

  - 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价。

  - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

  - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址:

电话:

电子邮件:

投标人全称（盖章）:

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期:     年     月    日

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

（2）技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                          项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（3）投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 成立时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 经营场所 |  | 法定代表人（负责人）姓名 |  |
| 主要负责人姓名 |  |  |  |
| 股东信息 | （股东姓名、持股比例、任职情况） |  |  |
| 注册资本 |  | 企业信用等级 |  |
| 专业技术力量 | （与本项目合同履约有关的专业技术力量情况说明） |  |  |
| 专业设备 | （与本项目合同履约有关的专业设备情况说明） |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

注：附评分内容条件所要求的投标人相关证书、证明等的扫描件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（4）同类项目业绩

| 序号 | 用户名称 | 合同签订时间 | 金额 | 用户单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.供应商根据商务技术评分细则提供对应的业绩证明材料，否则评分时不予认可。

3.投标人不按此要求填写此项内容或未提供业绩证明材料将视为无业绩，评审不予认可。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（5）项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：投标人根据商务技术评分细则提供对应的证明材料，否则评分时不予认可。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（6）项目实施人员一览表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 是否为驻温人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 本表中提供的人员名单应与实际投入项目的人员一致，如有变更应事先与采购人沟通，经采购人同意后才可变更人员，投标人不可擅自变更人员，此人员不包括项目负责人。

- 投标人根据商务技术评分细则提供对应的证明材料，否则评分时不予认可。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件三 ：报价文件

（1）开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件,其投标文件将被拒绝。

2、▲投标报价是指投标人为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括道桥日常维养服务的所有费用，包括服务所需的一切劳务、作业台班、技术措施、材料、设备、配件、备件、损耗（除路灯外的所有项目内的用水、用电）、仓储、运输（包括垃圾外运）、抗台防汛等应急情况、政策性文件规定的费用、税费、保险、利润，以及合同包含的风险费用。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

（2）投标分项报价表

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 项 目 内 容 | 报 价（ 万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 价 |  |  |  |
| 合 计 价（大写）： 元人民币。 |  |  |  |

注：1. 投标人根据投标报价各分项报价的组成逐项列出，表内合计价应与附件三“开标一览表”中的报价相一致。

2. ▲不按要求提供投标分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

政府采购活动现场确认声明书

温州市市政管理中心：

浙江至诚工程咨询有限责任公司：

本人经由                  （单位名称）负责人        （姓名）合法授权参加瓯海大道东延市管道桥日常维养项目（项目编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与           （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    投标人之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

年  月  日

附件五

（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第五部分   采购内容及要求

一、标的需求概况

1.背景介绍

道路养护,是为了更好地保持路面的使用性能,延长其使用寿命。从运营管理的角度出发,采用适当的技术措施、选择合理的养护手段,是保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命的必要前提。对道路及道路上的构筑物和设施进行保养和维护，尽可能保持道路使用性能和使用年限，及时修复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间，将不断提高城镇道路的使用性能和服务水平，不断满足全社会对道路的要求。

2.道路概况

瓯海大道东延及枢纽集散系统，本项目包含：瓯海大道西起永梅转盘(K16+385.24)，东至滨海大道(K17+958)，长1.57km；滨海大道北起互通立交（K3+050），南至高架桥落地处(K5+189.23)，长2.06km。

3.道路桥梁维养范围

3.1本次招标的瓯海大道东延市管道桥日常维养项目服务范围：瓯海大道东延【西起永梅转盘-东至永强机场】、滨海大道【北起互通立交，南至高架桥落地处】及瓯海大道主线桥（永强大道出入口匝道），滨海大道主线桥，滨海大道-瓯海大道互通立交（A匝道，B匝道，C匝道，D匝道，E匝道，F匝道）以及与规划T2航站区机场高架的连接工程(JCC-A匝道，JCC-B,JCR-A匝道,JCR-B匝道)；瓯海大道地面道路（4座地面桥涵）。其中道路、桥梁的技术经济指标（面积，供参考）见下表：

| 项目 | 市政维养面积（㎡） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路面积 | 桥梁面积 | 互通匝道面积 | 合计 |
| 瓯海大道主线 | 9741.64 | 30831.8 | 2210 | 42783.44 |
| 瓯海大道辅道 | 76198.89 | 4969.04 | 0 | 81167.93 |
| 滨海大道主线 | 3229.07 | 58467.95 | 58144.86 | 119841.88 |
| 排水设施 | 桥面排水11493米(其中球墨铸铁盖板5442米，水泥盖板6051米）、桥面泄水管8040.9米。 |  |  |  |

3.2瓯海大道东延及枢纽集散系统道桥日常维养服务范围包括道路红线范围内所有空间。

采购人因管理需要调整供应商服务区域时（不管是新增还是减少），供应商须无条件服从，均按合同执行并纳入考核范围。

3.3维养内容包括设施经常性检查、保养小修、中修工程、指定维修、应急保障 （如防汛、抗台、抗雪等灾害天气，火灾、交通事故等突发事件）、重大活动及节日保障、设施档案建立及管理单位要求的指定养护维修任务等。

4.合同履约期限

不超过18个月。（自合同签订之日起至2026年5月）

二、需求清单

（一）采购项目最高限价

▲最高限价：5053185元。

（二）采购项目清单

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓯海大道东延市管道桥日常维养项目 | 项 | 1 |  |

（三）技术商务要求

1.技术商务要求

技术商务要求，见附件一《道桥日常维养技术商务要求》。

2.▲报价要求

2.1供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

2.2本次招标的瓯海大道东延市管道桥日常维养项目服务费，指供应商完成“附件一→表1、日常维养作业内容及要求”采用总价报价，服务费按月结算。

投标报价为供应商在合同范围内完成合同约定的道桥日常维养服务的所有费用，包括服务所需的一切劳务、作业台班、技术措施、材料、设备、配件、备件、损耗（除路灯外的所有项目内的用水、用电）、仓储、运输（包括垃圾外运）、抗台防汛等应急情况、政策性文件规定的费用、税费、保险、利润，以及合同包含的风险费用。

3.考核及处罚标准

（1）采购人依照考核表进行综合计算考评。

（2）采购人组成的考核小组将负责对市政设施巡查维养作业质量进行检查考评，检查将采取明检、暗检相结合的方式。如需供应商配合的将提前一小时通知其派员参加。

（3）月考核分与日常维养服务费、履约保证金挂钩。月度考核高于或等于95分的本月日常维养服务费不扣除，月考核低于95分的，每少1分（以95分为基准）扣当月日常维养服务费的2%，依次类推。月度考核低于70分的，采购人扣除相应日常维养服务费用后，采购人有权终止合同。

（4）连续两个月月度考核低于80分的，或连续三个月考核总分低于240分的，采购人扣除相应日常维养服务费用后，再扣除全部履约保证金，并有权终止合同，供应商的损失均由其自行负责。

（5）供应商累计3次未按采购人要求按时完成指定维修任务或未按要求响应应急维修任务的，采购人有权对合同进行终止处理，并没收全部履约保证金，供应商的损失均由其自行负责。

附件一                道桥日常维养技术商务要求

- 市政维养内容及要求

表1                      日常维养作业内容及要求

| 序号 | 项目名称 |  | 日常维养作业内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 辅道 |  |  |  |
| 1.1 | 日常巡查 |  | 根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求对承包范围内全线道路、桥梁、隧道及附属设施实施一日一巡，设施管理用房实施24小时值守，特殊情况需加密巡查。日常巡查应按照规范要求，目测的方式对路面外观变化、结构变化、道路施工作业情况及附属设施等状况进行检查，并做好相应记录。巡查过程中，对发现设施明显损坏或影响车辆和行人安全的情况，应及时采取相应措施，并及时向管理单位报告。 |  |
| 1.2 | 车行道 | 沥青混凝土路面（普通沥青混凝土） | 日常保养，破损路面零星维修（5cmAC-13），中小修（切割维修5cmAC-13或5cmAC-13+7cmAC-20）。工作内容包含：铣刨路面、清扫铣刨废料、工作面清扫、摊铺沥青、接缝处理、找平、点补、碾压、清理、井盖周边处理、旧料外运。 |  |
| 1.3 |  | 水泥混凝土路面（下穿道路） | 日常保养，破损路面零星维修。工作内容包含：裂缝处置，凿除、清扫，混凝土拌和、铺筑、振捣、抹光、清理，旧料外运。 |  |
| 1.4 | 人行道 | 普通预制水泥混凝土人行道砖 | 日常保养，破损人行道零星维修（6cm人行道砖+10cm基础处理）。工作内容包含：翻挖、清理、放线、运料、铺垫层及人行道板、扫缝、清理，水泥混凝土基础翻修，旧料外运。 |  |
| 1.5 |  | 花岗岩人行道砖 | 日常保养，破损人行道零星维修（6cm人行道砖）。工作内容包含：翻挖、清理、放线、运料、铺垫层及人行道板、扫缝、清理，旧料外运。 |  |
| 1.6 |  | 花岗岩平石 | 日常保养，翻修或校正破损的平石（12*30*100cm桃花红花岗岩）。工作内容包含：翻挖、整理、夯实垫层、铺砌，灌扫缝、清理，旧料外运。 |  |
| 1.7 |  | 花岗岩侧石 | 日常保养，翻修或校正破损的侧石（30*20*100cm桃花红花岗岩）。工作内容包含：翻挖、整理、夯实垫层、铺砌，灌扫缝、清理，旧料外运。 |  |
| 1.8 | 栏杆 | 钢筋混凝土栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面露筋除锈处理，表面裂缝封闭，涂料破损修补。 |  |
| 1.9 |  | 防撞护栏钢管扶手 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损钢管扶手校正。 |  |
| 1.10 |  | 型钢栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆更换。 |  |
| 1.11 |  | 拉索栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆更换。 |  |
| 1.12 |  | 行车隔离带 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆、防眩屏修复或更换。 |  |
| 1.13 | 伸缩缝 |  | 根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）定期清理伸缩缝内垃圾，保证伸缩缝功能有效。 |  |
| 1.14 | 支座 | 盆式支座 | 根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）进行日常保养，工作内容包含：清除支座周围垃圾，除锈，加油，维养。 |  |
| 1.15 |  | 橡胶支座 |  |  |
| 1.16 | 桥铭牌、限载牌、限高牌等 |  | 日常保养。确保各类铭牌、标志完好清洁。 |  |
| 二 | 主道 |  |  |  |
| 2.1 | 日常巡查 |  | 根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求对承包范围内全线道路、桥梁、隧道及附属设施实施一日一巡，设施管理用房实施24小时值守，特殊情况需加密巡查。日常巡查应按照规范要求，目测的方式对路面外观变化、结构变化、道路施工作业情况及附属设施等状况进行检查，并做好相应记录。巡查过程中，对发现设施明显损坏或影响车辆和行人安全的情况，应及时采取相应措施，并及时向管理单位报告。 |  |
| 2.2 | 车行道 | 沥青混凝土路面（SMA采用玄武岩） | 日常保养，破损路面零星维修（4cmSMA-13），中小修（切割维修4cmSMA-13或4cmSMA-13+4cmAC-16）。工作内容包含：铣刨路面、清理铣刨废料，工作面清扫、摊铺沥青、接缝处理、找平、点补、碾压、清理，井盖周边处理，旧料外运。 |  |
| 2.3 | 栏杆 | 钢筋混凝土栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面露筋除锈处理，表面裂缝封闭，涂料破损修补。 |  |
| 2.4 |  | 防撞护栏钢管扶手 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损钢管扶手校正。 |  |
| 2.5 |  | 型钢栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆更换。 |  |
| 2.6 |  | 拉索栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆更换。 |  |
| 2.7 |  | 行车隔离带 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆、防眩屏修复或更换。 |  |
| 2.8 | 伸缩缝 | 伸缩缝清理 | 根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）定期清理伸缩缝内垃圾，保证伸缩缝功能有效。 |  |
| 2.9 | 支座 | 盆式支座 | 根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）进行日常保养，工作内容包含：清除支座周围垃圾，除锈，加油，维养。 |  |
| 2.10 |  | 橡胶支座 |  |  |
| 2.11 | 隔音屏及声屏障 |  | 按技术规程、规范进行日常保养：每半年对整体安装结构、地脚连 接构件和相连接构结构进行一次检查。日常维修：表面除锈处理， 涂料破损修补，破损声屏障骨架与钢化玻 璃修复或更换。 |  |
| 2.12 | 主道排水系统 |  | 清淤、疏通一月一次，保持沟内清洁。工作内容包括：排水管调换、集水斗调换、集水斗清捞。 |  |
| 三 | 措施项目 |  |  |  |
| 3 | 措施费用 |  | 本项目施工期间的机械设备进退场、交通管制及组织等措施费（包含安全措施护栏、人员等费用） |  |

2、养护质量标准

根据《城市道路管理条例》（国务院令198号）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《浙江省城市道路管理办法》（省政府令第145号）、《温州市突发公共事件总体应急预案》、《温州市城区防汛防台应急预案》、《温州市区城市桥梁管理养护实施办法》等以及新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。同时，应满足招标文件约定的考核标准及管理单位的要求。

3、办公场所、生产设备及主要人员最低要求

3.1办公场所要求。养护单位须在温州市区范围内有固定办公场所、材料堆放场所、人员和机械（或承诺中标后提供），其中生产设备与材料堆放场所需满足项目需求，费用包含在投标报价中，投标人综合考虑相应风险。

3.2人员要求。养护单位投入本项目的管理人员中必须包括但不限于：项目负责人1名（市政公用工程专业一级注册建造师、安全生产考核合格证B类，同时具备市政类相关专业中级职称及以上），项目技术负责人1名（具有市政类相关专业中级职称及以上），专职安全员1名（安全生产考核合格证C类），市政施工员1名，市政质量员1名，资料员1名，质检员1名，专职道桥管理人员4名（要求具备市政道桥相关专业助理工程师职称以上），中控室值守人员每班次不少于1名（业主单位中控室实行24小时值守），低压电工1名，市政养护相关技术工人不少于10名（具有上岗证）。维养单位使用采购人提供的系统软件开展维养任务，如需相关设备协助完成，则需维养单位自行配备。另需组建应急保障队伍。

3.3设备及物资要求。配备必要的生产设备及物料，放置在专门的基地，以便随时调用，并建立使用台账。

拟投入设备要求（生产设备投标单位须中标后合同签订前1周内提供并投入本项目）。

| 序号 | 设备 | 数量（最低要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视管理车（3座-6座） | 2辆 | 不足部分自行配置 |
| 2 | 自行式铣刨机（0.5m-2.0m） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 3 | 路面破碎机械（液压或气动） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 4 | 路面切割机（400mm） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 5 | 切缝机（刀宽2.5mm-6mm） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 6 | 载重质量8t 或以上的自卸车 | 1辆 | 不足部分自行配置 |
| 7 | 保温车（载重4吨） | 1辆 | 不足部分自行配置 |
| 8 | 沥青混凝土摊铺机（8t） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 9 | 轻型或重型光轮震动压路机 | 1辆 | 不足部分自行配置 |
| 10 | 平板振动夯（≥90kg） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 11 | 夯实机械（100kg-200kg） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 12 | 灌缝机（500L） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 13 | 曲臂登高车（作业高度22米） | 1辆 | 不足部分自行配置 |
| 14 | 沥青路面热再生修补车 | 1辆 | 不足部分自行配置 |
| 15 | 可移动电源（功率≥30KW） | 1台 | 不足部分自行配置 |

必须常备生产设施：300个标准反光锥、200个标准水码、20个反光作业指示牌、20个标有导向箭头或限速标志的反光交通指示牌、50盏防爆警示灯、10个防撞桶，费用包干。

必须常备维修物料：养护单位必须联系好人行道地砖、侧石以及水泥、砂石、沥青、声屏障、油漆涂料等维修物料供应单位，满足设施病害自发现到维修结束不超过48小时的时限要求，费用包干。

必须常备应急物资：不少于5吨的防冻盐、不少于200个沙袋，费用包干。

3.5中标人所投机械车辆（包括承诺配置车辆）须根据其投标文件在领取中标后签订合同前1周内全部到位，采购人在指定地点进行统一清点核验（确无法在规定时间内到位的，需提供购买合同、付款凭证、厂家说明函等并经采购人确认后，可最长延期不超过2个月），逾期无法到位的，均以车辆同型号的市场价格，在服务费用中予以扣除。中标人须制定机械作业方案报备采购人审定，并严格按照采购人确认的范围、路线、时间进行作业，不得随意变更。中标人承诺投入本项目的所有车辆设备只用于本项目，不得用于其他项目。

3.6本表中人员、设备、车辆必须按招标文件要求的数量、时间进场。如不能按时、按数量、按规格进场，采购人有权取消投标人中标资格及有权终止合同，由此造成的损失由中标人负责。

4、维养任务分配

4.1在正常情况下（无天气不利条件等影响）日常病害的维养需在24小时内完成，并做维养、自验收记录；工程量较大、工序较多的维养工作可在48小时内完成，如遇到特殊原因（如天气原因等）可临时采取其他应急处理方式进行警示或简单处理，确保道路畅通安全的情况下可待条件满足后进行彻底的处置。对未能在24小时内修复完成的日常病害，养护单位需于病害发现24小时内向管理单位书面说明原因。需进行日常保养或清扫保洁的设施，根据相关规范及本招标文件要求定期实施。

4.2应管理单位要求需进行应急抢修的，养护单位维修队伍、设备及物料需在2小时内到场，并于48小时内完成抢修作业。

4.3日常维修保养作业可能影响道路交通的，养护单位需做好与公安交警部门的协调工作，在尽可能减少影响的情况下，保质保量的完成日常维修保养作业。

4.4根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）清理伸缩缝，保养支座，并确保设施正常运行。建立好档案资料。

4.5养护作业履约考核

（1）安全文明施工：维养单位在施工过程中必须满足《温州市市政设施管理条例》及其他有关规定要求，否则采购人有权利酌情扣除履约保证金。

（2）质量保证：采购人施工质量必须符合设计要求和国家或行业的质量检验评定标准，质量要求为合格。维保期为6个月，维保期自报验通过之日起计算，维保期内出现质量问题供应商需无条件返工直至达到规范要求。

（3）维修时效保证：维养单位接到采购人发出施工任务后必须在采购人规定时限内进场施工，每延期一天向采购人支付违约金2000元，不足一天按一天计算。维养单位必须在收到采购人要求期限内保质保量完成施工任务，每延期一天向采购人支付违约金2000元，不足一天按一天计算。违约金从发生当月维养费用中扣除。

（4）农民工工资支付保证：维养单位必须按时支付农民工工资，否则采购人有权利酌情扣除履约保证金。

5、安全生产：

5.1 养护单位有责任发现并及时制止本次招标范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、赔偿、修复等工作，并通知管理单位和相关部门。对在养护范围内，本次招标范围外的设施（如随桥（路）管线、井盖、标志标线等），有巡查、告知的责任。

5.2 养护单位应为实施现场养护施工作业的人员购买人身意外伤害险。养护单位在保证日常维养工作的质量与进度的同时，还应做好安全管理。如因自身人员出现伤亡事故、或因施工作业围挡或警示不到位造成过往车辆或行人伤亡的，由养护单位承担全部责任。

6、市政设施巡查维养考核要求

6.1 巡查维养工作内容

按照《城镇道路养护技术规范（CJJ36-2016）》《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》要求安排巡检周期及巡检任务，检查时应有序而严密，防止漏项；根据巡查结果及采购人要求开展保养小修；按照相关规范文件要求落实应急保障、重大活动及节日保障；建立设施档案等。

6.2 巡查工作要求

中标人派出的巡查员应为经过培训的专职道路管理人员并须具有一定道路施工经验的工程技术人员（其中具备工程师及以上职称的不少于1人），对拟派人员须提供资质证明，每次巡查人员需1-2人，巡查时现场做好巡查记录，每日向采购人上报巡查结果，并及时采取有效措施消除安全隐患；若在巡检过程中发现结构性病害应立刻告知业主。巡查养护单位须具备巡查车辆、测距仪、水准仪、照相机等满足日常监测必须的交通和检测工具。且维养单位的巡查人员和车辆应随时配合采购人对设施的巡查检查工作。

中标人应按投标文件配备人员、机械、材料、设施。对巡查发现或投诉的设施病害，在正常情况下（无天气不利条件等影响）日常病害的维养需在24小时内完成，并做维养、自验收记录；工程量较大、工序较多的维养工作可在48小时内完成；如遇到特殊原因（如天气原因等）可临时采取其他应急处理方式进行警示或简单处理，确保道路畅通安全的情况下可待条件满足后进行彻底的处置。对未能在24小时内修复完成的日常病害，养护单位需于病害发现24小时内向管理单位书面说明原因。需进行日常保养的设施，根据相关规范及本招标文件要求定期实施。

如因中标人未及时发现病害、修复不及时、维养作业不规范、维养质量不过关等原因造成的后果，由中标人承担。且采购人将根据考核标准对中标人进行扣分，并影响维养费用。考核内容：具体以考核表为准。

6.3 人员到位要求

项目负责人和项目组管理人员在国家规定的工作日时间必须100%到位。项目负责人未经批准，不得擅自离开。中标人人员未经甲方同意，不得擅自更换项目成员；采购人如认为确需更换的，项目负责人或技术负责人每更换一次，中标人向采购人支付违约金50000元（不可抗力除外）；其他主要技术人员每更换一次按10000元人民币/人扣除违约金。违约金优先从项目履约保证金中扣除。

6.4 人员管理和安全教育

中标人按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和暂住证手续等；应严格按照劳工法律各条规定逐条落实一线作业人员工资、岗位津贴、福利待遇、社会保险等要求，安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪违法事件，由中标方承担一切经济责任和法律责任。中标人需加强安全教育工作，配置安全设施，确保安全施工巡检，预防发生事故，如一旦发生人员伤亡事故，由中标人自行负责处理并承担责任。

7、应急保障、节日保障：

7.1 应急保障、节日保障：养护单位除了承担经常性检查、日常维养的工作职责外，还承担本次招标范围内设施的应急抢险和节日保障工作。

7.2养护单位需建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍；常备人员、车辆、机械设备以及应急物资。

7.3在台风、汛期、暴雪、火灾、地震及其他应急抢险情况下严格服从采购人的统一指挥和安排，排除险情；做好数据、图片和台帐的记录、存档工作；每年至少组织一次应急预案演练。

7.4节假日或大型公共活动期间，养护单位需合理安排人员完成值班、巡查、维修及安全保障工作。

8、档案资料

以单座设施为单位建立养护档案，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养护活动“追溯机制”，以备检查。每年底对日常维养、特殊情况、突发事件、服务保障、指定维修、应急保障等工作进行总结，形成年度养护报告和设施运行报告并存档。（详见《台账资料整理规定》）。

9、其他管理要求

供应商要进行养护情况考核的同时，还需遵循温州市市政设施管理各项方案的要求，并根据其违反方案要求的内容，采取适宜的处罚措施。

9.1 承包单位必须重视安全生产，有健全的安全生产制度，落实安全生产措施。在承包期内的如发生安全责任事故的，承包方必须承担一切责任（包括经济赔偿和民事责任）。

9.2 承包单位必须文明施工，并保质保量按时完成承担的施工任务。

9.3 承包单位应运用采购人指定系统开展日常维养工作。

10、维养单位的监督考核

10.1 考核标准与方式

中标单位的考核，采取月考的方式，结合日常的巡查及设施管理进行，满分为100分。考核内容包括建立设施档案、市政设施日常巡检保养、修复进度和质量、报验材料质量和及时性、文明施工管理情况，数字城管的处置情况，台风、暴雨期间防汛以及道路等突发事件的应急处理，被媒体曝光或领导发现批示等情况组成。

中标单位在维养过程中需配备并使用投标文件中提供的人员、机械、材料，如未提供可视为人员、机械、材料无法及时到场，采购人可酌情扣分。

10.2考核标准与得分，参照《城镇道路养护技术规范（CJJ36-2016）》、《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》等文件执行，并按照《瓯海大道东延及枢纽集散系统市管道桥日常维养考核表》（表3）考核（在签订正式合同时，将考核文件一并交由被考核单位签字确认）。

10.3服务期满由采购人组织验收，考核验收产生的相关费用由中标单位承担。

- 表3             瓯海大道东延市管道桥日常维养项目日常维养考核表

被考核单位：                                        考核时间：

| 序号 | 评价项目及内容 |  | 评分标准 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建立设施档案 （10分） | 1.以单个设施为单位建立养护档案（按养护规范的要求建立），含日常检查、养护维修、排查整治、服务保障、大中修、应急抢险等。 | 发现不完整、不准确的，每座设施扣2分。 |  |
|  |  | 2.建立日常巡查制度、管理用房值守制度、各类应急预案、节假日保障制度等，并严格落实。 | 未建立相应制度或预案的，缺一个制度扣2分；未按制度落实的，每发现一次扣1分。 |  |
| 二 | 日常巡检保养 （20分） | 1.按照规范对设施进行一日一巡查，做好巡查记录。检查内容包括主体设施及附属设施情况，设施及设施安全保护区域内施工作业情况。对存在安全隐患的需做好安全防护措施，确保运行安全。 | 发现巡查不到位或巡查记录不全的每次扣2分，未及时上报的扣1分。未做好安全措施的扣3分，由此产生的人员、财产损失由承包方负责。 |  |
|  |  | 2.项目组工作人员到位与承诺一致，管理用房中控室实行24小时定岗定点值守。 | 发现一人次扣1分；中控室无人值守的，发现一次扣2分。 |  |
|  |  | 3.按规范要求开展维养资料整理并建立设施档案，经常性检查（消防水源、通风系统、灭火器等消防、安全设施设备），伸缩缝定期清缝，支座定期检查及保养，排水系统（排水沟、截水沟、落水管、窨井盖）定期清理，隧道假石洞口、挡土墙及山体护坡维护，重大活动及节日保障、应急调度等工作。 | 未按要求进行保养或开展工作的，发现一处扣2分；保养不到位的，发现一处扣2分。 |  |
| 三 | 修复进度（15分） | 1.收到联系单后24小时内完成设施病害处置。 | 未及时处置的，每次扣2分（未按时解决抄告单或者督办单等反映的问题视为未及时处置）。 因承诺设备不到位导致未及时处置的每次扣4分。 因处置不及时或处置不当造成安全事故的，除承担损失赔偿外，酌情扣5-15分。 |  |
|  |  | 2.对未能在24小时内修复完成的日常病害，养护单位需于病害发现24小时内向管理单位书面说明原因。 | 超时未完成病害处置，且未提交相应书面说明的，发生一次扣1分。 |  |
|  |  | 3.应管理单位要求需进行应急抢修的，养护单位维修队伍、设备及物料需在2小时内到场。 | 无法按时到场的，发生一次扣1分。 |  |
|  |  | 4.针对无法及时修复的设施病害，可临时采取其他应急处理方式进行警示或简单处理，确保道路畅通安全的情况下可待条件满足后进行彻底的处置。 | 未设置警示标志或未采取简易措施的，发生一次扣2分；简易措施或警示标志不当造成安全事故的，除承担损失外，酌情扣5-15分；满足施工条件后仍不按时处置的，酌情扣2-4分。 |  |
|  |  | 5.每月25日提交上月22日至当月21日期间维修完工的报验单，每月30日提交当月结算材料。 | 超过规定时间上报，或资料不齐的，每次扣2分，且不予补办结算。 |  |
|  |  | 6.报验材料应包含：巡查记录、联系单、施工过程、自验收的文字和影像记录。 | 报验材料不全的，发现一次扣1分，并按要求补齐。 |  |
| 四 | 修复质量（15分） | 1.设施病害修复质量及日常保养质量严格按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《市政工程质量评定与验收标准》及其他验收规范执行， | 修补质量达不到要求的，发现一次，扣2分且必须返工处理；返工后仍达不到要求的，扣5分；因修补质量达不到要求，造成居民生命、财产损失的，酌情扣10-15分，并承担赔偿责任。 |  |
| 五 | 安全、文明施工管理（15分） | 1.施工期间，必须在作业区域设置规定的防护措施（按照《温州市市政设施管理条例》等执行，包括围挡、警示标志等），以保证过往行人及车辆通行安全。 | 防护措施不到位或防护措施破损未及时修复或不整洁的，发现一起扣1分；未设置防护措施的，发现一起扣2分；各类检查期间防护措施不到位的，扣5分。 |  |
|  |  | 2.对于施工时间超过15天的维养工程，施工单位要设置公示牌（工程两端面向道路来车方向各设置一块），公布负责人、监督电话和施工期限，以备巡视、督查时验查和市民监督。 | 未设置公示牌的，发现一起扣1分。 |  |
|  |  | 3.各类材料、机具设备按规定整齐堆放，不得随意侵占道路及安全防护等设施。 | 随意侵占其他道路资源的，发现一起扣1分。 |  |
|  |  | 4.施工期间，严格安全防护措施，严防安全事故发生。 | 发生安全事故的，每次最低扣10分。 |  |
|  |  | 5.禁止直接在路面上拌和砂浆与水泥混凝土，并尽量控制扬尘和噪音。 | 施工造成路面扬尘或严重噪音，而不加以控制的，发现一起扣1分；直接在路面上搅拌砂浆或混凝土的，发现一起扣2分。 |  |
|  |  | 6.施工中产生的各类垃圾应及时清运，严禁随意堆放。 | 垃圾未及时清运并未做好防护措施，或已做好防护措施，但侵占公共自行车停放点等公共区域的，发现一起扣1分。 |  |
|  |  | 7.施工（养护）作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，进入施工作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能、统一的安全标志服或反光背心等。 | 违反规定一次，扣1分。 |  |
| 六 | 交办督办处置(15分) | 1.按时处置交办 | 指挥中心、智慧城管等交办道路设施问题未按期处置（办理）的，发生一次扣2分；处置（办理）不到位的或出现返工的，发生一次扣2分。 |  |
|  |  | 2.重点督办整改 | 社会反映的热点、焦点问题和市政府阶段重点工作保障任务、领导重要批示要求、市局巡查督办等重点督办件办理、回复不及时的，发现一次扣2分。 |  |
| 七 | 市政设施突发事故及自然灾害（如台风暴雨等）的应急处置情况（5分） | 1.根据防汛防台应急预案、道桥坍塌应急预案等内容，在应急事项出现时能根据预案要求，及时开展工程抢险，并做好善后处置。 | 未能及时赶赴现场的，扣2分；未对突发事件进行及时有效处理的或善后工作未做好，引起的事故的，扣5分。 |  |
|  |  | 2.做好设施保护范围内巡检，发现违章施工、设施遭破坏等，及时报告、采取措施和协助执法。 | 未及时报告的每次扣1分，未采取措施或措施不力的每次扣2分。 |  |
| 八 | 被媒体曝光或领导发现批示等内容（5分） | 加强文明、安全施工等管理工作，并做好与工程现场周边社区、居民的沟通，尽量避免投诉反映。 | 有责投诉一次，扣1分；领导发现批示一次，扣2.5分；被媒体曝光一次扣5分。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

说明：1.每月不定期考核，按月汇总履约考核结果；2.对故意拖延验收单不上报，以至工程量无法准确核对的（且无照片的），以现场负责人现场评判为主，对无法核对的，不予核对，且不予补办结算。

考核人（工程负责人）：                                考核日期：

考核单位（盖章）：                                       时 间：

- 第六部分   评标原则及方法

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

具体评标程序以本招标文件《第一部分  投标人须知》“五、开标和评标”为准。

四、 评标办法

1.本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术80分（商务技术权值为80%），投标报价20分（报价权值为20%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以综合得分（即商务技术得分与投标报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同的，按投标报价得分由高到底顺序排列。综合得分且投标报价得分相同的，由评标委员会随机抽取决定排名顺序。）。

2．评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

五、评分细则

1.商务技术文件的评定（80分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人管理体系认证 | （1）GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证证书，得1分； 注：证书认证机构须获得国家认证认可监督管理委员会的批准和认可并在有效期内，附认证查询网页截图。 | 0-1分 | 客观分 |
| 2 | 投标人类似项目业绩 | 2019年1月1日以来投标人完成的市政道路维养业绩，每提供1个业绩得1.0分，本项最高得2.0分。 业绩证明材料：需提供合同和业主方年度履约完成的评价扫描件并加盖公章。 | 0-2分 | 客观分 |
| 3 | 投标人项目班组人员实力情况 | 项目负责人具有市政专业类高级工程师及以上职称（提供职称证书扫描件）的得2分； 项目技术负责人具有市政专业类高级工程师及以上职称（提供职称证书扫描件）的得2分； 在满足采购人需求的基础上增加专职安全员1名（提供安全生产考核合格证C类的）得1分，最高得1分； 在满足采购人需求的基础上增加市政施工员1名（提供施工员证书）得1分，最高得1分； 本小项最高得6分。 注：上述人员还需提供连续近三个月及以上的本单位社保证明复制件并加盖公章。 | 0-6分 | 客观分 |
|  |  | 在满足采购人需求（低压电工1名，市政养护相关技术工人20名）基础上： 1）低压电工增加1人得1分，最高得1分；（提供低压电工证） 2）市政养护相关技术工人每增加1名，加1分，最高加5分； 本项最高得6分。（提供各工种上岗证） | 0-6分 | 客观分 |
|  |  | 拟投入本项目人员岗位安排的合理性、拟投入本项目人员管理方案的可行性、合理性进行评审；岗位安排方案合理可行的得3分，基本合理可行的得2分，部分合理可行的得1分。 | 0-3分 | 主观分 |
| 4 | 投标人日常维养方案 | 根据项目实施方案（人员、设备配置等）的完整性、科学性、合理性、信息化和精细化等方面进行评估，完整、科学、合理、管理信息化和精细化高的得5分；较好的得3分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
|  |  | 根据维养项目开展过程中交通组织方案的科学性、合理性、可操作性进行评估。科学性、合理性、可操作性高的得5分；较好的得3分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 5 | 投标人拟投入本项目道路养护的车辆、设备、工具的技术性能、水平及其他硬件设施的情况 | （1）提供的生产设备配备满足招标文件要求得7分。 （2）在满足采购人需求最低设备数量的基础上增加： 根据投标方投入的市政道路施工和养护机械设备情况，专家进行打分： 1）巡视管理车每增加1辆得1分，最高得1分； 2）自行式铣刨机每增加1台得1分，最高得1分； 3）自卸车每增加1辆得1分，最高得1分； 4）保温车每增加1辆得1分，最高得1分； 5）沥青混凝土摊铺机每增加1台得1分，最高得1分； 6）曲臂登高车每增加1辆得1分，最高得1分。 | 0-13分 | 客观分 |
|  |  | 注：提供购买证明（或租赁证明或承诺购买承诺书）和“中标后进场前配备上述设备承诺书”，租赁或自有车辆还须同时根据不同设备类型车辆提供如年审有效期内的行驶证复制件、机动车登记证书复制件、车辆最大作业高度证明材料、船舶检验证书等证明材料；因投标人提供的材料无法充分佐证其设备满足招标文件要求的，或未提供齐全购买证明（或租赁证明或承诺购买承诺书）和“中标后进场前配备上述设备承诺书”的，评标委员会成员可按不满足认定。 |  |  |
| 6 | 保证设施修复时效性的措施 | 根据投标人编制的保证设施修复时效性的措施，进行评分。措施科学、合理、可操作性高的得3分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分。 | 0-3分 | 主观分 |
| 7 | 重大活动和节日保障方案 | 根据重大活动和节日保障方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估。科学性、合理性、可操作性高的得5分；一般的得3分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 8 | 设施修复质量保证措施及承诺 | 根据投标人编制的质量保证措施、承诺进行评分。措施及承诺完善、合理性高的得3分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分 | 0-3分 | 主观分 |
| 9 | 投标人内部管理制度、考核监督制度、奖惩制度等 | 根据投标人内部管理制度、考核监督制度、奖惩制度等情况进行评分。各项制度科学、合理的得3分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分 | 0-3分 | 主观分 |
| 10 | 现状分析和针对突发事件的应急措施 | 根据调查剖析情况针对性的提出克服难点和要点技术措施以及创新措施进行评估。措施科学、合理、可操作性高的得4分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  |  | 根据项目实施过程中针对日常管养特点、难点分析及解决措施进行评估。措施科学、合理、可操作性高的得4分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  |  | 根据项目实施过程中可能发生突发事情（特别是台汛期间）的应急响应方案的科学性、合理性、针对性及可操作性进行评估。方案科学、合理、可操作性高的得4分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分。 | 0-4分 | 主观分 |
|  |  | 根据项目实施过程中的安全管理方案、措施等是否科学、合理、高效。管理方案及措施科学、合理、可操作性高的得4分；一般的得2分；较差或提供不完整的得1分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 11 | 合理化建议 | 熟悉本次招标需求内容，对项目了解透彻并提供合理化建议。合理化建议科学、合理、可操作性高的得5分；一般的得3分；较差或提供不完整的得1分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 12 | 资料管理方案 | 根据养护资料管理方案中的设施基本资料、养护维修、设施量复核更新等方面进行评估。资料管理方案完整性、针对性、可操作性高的得4分；一般的得3分；较差或提供不完整的得1分；未提供不得分。 | 0-4分 | 主观分 |
| 备注：以上评审内容，若供应商未提供以上评审内容的，计“0”分，所有合同或证明材料须提供原件清晰扫描并加盖公章。 |  |  |  |  |

2.投标报价评分（20分）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价；

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时，其投标报价评分值为满分（20分）；

2）其它投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标人投标报价）×20（四舍五入，保留小数点后2位）

3）▲符合招标文件规定的小、微企业（或监狱企业、残疾人福利单位），根据招标文件第二部分《政府采购政策功能相关说明》的相关规定给予政策扶持，采用政策扶持后的报价参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准），如采购项目为专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

4）▲本项目最高限价为5053185元，如投标人报价超过最高限价的，其投标文件作无效标处理。

5）所有投标人的投标报价均超采购预算，重新组织招标。

3.有效投标人的综合得分为商务技术得分和投标报价得分的总和。

4.评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即商务技术得分与投标报价得分之和）高低进行排序，综合得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人。（综合得分相同的，按商务分由高到低顺序排列。综合得分且商务分相同，由评标委员会随机抽签决定排名顺序。）

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名前列的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名后续的中标候选人为中标人。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在浙江政府采购网上公示中标结果。在规定期限内招标机构将向中标人发出中标通知书。

八、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。