长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目（2025-2027年度）

竞争性磋商文件

采购编号：ZJHC-20250109

采 购 人：长兴县公路与运输管理中心

采购代理：浙江宏创工程咨询有限公司

二〇二五年一月

电子交易须知

- 本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领 CA 证书等所需的时间。

- 供应商编制电子响应文件应安装“电子交易客户端”软件，并按照本采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，将被电子交易平台拒收。“电子交易客户端”请供应商自行前往“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）— 下载专区 — 电子交易客户端”版块获取。

- 供应商应当在递交响应文件截止时间前，将“电子交易客户端”生成的“电子加密响应文件”上传电子交易平台。

- “电子备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的响应文件。供应商在电子交易平台上传“电子加密响应文件”后，还可以以电子邮件方式发送至邮箱：3777608146@qq.com的“备份电子响应文件”。

- 通过“政府采购云平台”递交的“电子加密响应文件”如无法按时解密，供应商提交了“电子备份响应文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，以“电子备份响应文件”参与评审，“电子加密响应文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份响应文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为响应文件撤回。供应商未按规定递交“电子加密响应文件”的，视为响应文件撤回。未上传“电子加密响应文件”，仅提交“电子备份响应文件”的，响应无效。

6、供应商在参加电子交易过程中,可登录电子交易平台“帮助文档”版面获取《电子交易管理操作指南》，或致电平台95763获取相关服务支持。

目录

第一章 竞争性磋商公告	４

第二章 供应商须知前附表	９

第三章 供应商须知	14

第四章 合同格式	28

第五章 附件	33

第六章 采购内容及要求	68

第七章 磋商原则及方法	70

注：竞争性磋商文件中加“▲”且加下划线的条款，为磋商的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 竞争性磋商公告

项目概况： 长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目 （2025-2027年度）的潜在供应商应在本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线免费获取获取（下载）采购文件，并于2025年01月20日09时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：ZJHC-20250109

2、项目名称：长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目 （2025-2027年度）

3、采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 £询价

4、预算金额：80万元；

5、最高限价：78.2930万元；

6、采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目 （2025-2027年度） | 1 | 项 | 按采购人需求，依照国家和地方现行检测验收规范、标准对长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）2025-2027年度的实施范围进行第三方质量管控，主要包括原材料（集料、矿粉、沥青、纤维）、沥青混合料成品料路用性能、粘层和透层粘结性能、预防性养护（稀浆封层）封层质量检测等。具体采购内容及详细技术要求见第六章采购内容及要求。 |

7、合同履行期限：三年，自合同签订之日起至项目结束（具体时间以采购人要求为准）。

8、本项目（否）接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

- 1、基本条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、特定资格条件：

（1）具有有效的公路工程综合甲级或公路工程甲级试验检测机构等级证书；

（2）具有有效的CMA计量认证证书（证书中须包含拟承担实体检测项目，允许专业分包的除外）；

（3）供应商名称和等级应与交通运输部“公路水运工程质量检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn/）”中的相应机构名称和等级完全一致。

- 3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，要求供应商为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。供应商需上传《中小企业声明函》等；本项目属于【其他未列明行业】行业,中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 三、获取采购文件

时间：公告发布之日起至磋商响应截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：（1）在线获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载竞争性磋商文件）。本次招标不提供纸质版竞争性磋商文件。

（2）供应商获取竞争性磋商文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

（3）招标公告所附竞争性磋商文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取竞争性磋商文件申请并下载了竞争性磋商文件后才被视为合法获取了竞争性磋商文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

- 四、响应文件提交

1、截止时间：2025年01月20日09时00分（北京时间）

2、地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）；同步在“政采云远程开标大厅”在线磋商；

3、供应商应于截止时间前通过政采云平台“电子加密响应文件”后在线上传递交。

- 五、开启

1、时间：2025年01月20日09时00分（北京时间）

2、地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）；同步在“政采云远程开标大厅”在线磋商；

3、开启时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件。

- 六、公告期限

- 1、自本公告发布之日起3个工作日

- 七、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性磋商文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、竞争性磋商文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以获取竞争性磋商文件，但该供应商如对竞争性磋商文件有疑问应按竞争性磋商文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购代理机构可以不予受理、答复。

3、信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

（1）信用信息查询的截止时点：磋商响应截止时间；

（2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（ccgp-zhejiang.gov.cn）；

（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

（4）信用信息的使用规则：磋商响应供应商存在不良信用记录的，其磋商将被作为无效磋商被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

4、本项目相关公告（包括采购公告、成交公告及更正公告等）均以浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）发布的为准。

5、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本项目属于预留份额专门面向中小企业采购项目。

6、特别提醒

（1）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

（2）根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名  称：长兴县公路与运输管理中心

地  址：长兴县太湖东路199号

项目联系人（询问）：王工    项目联系方式（询问）：0572-6265191

质疑联系人：张工           质疑联系方式：0572-6265191

2、采购代理机构信息

名  称：浙江宏创工程咨询有限公司

地  址：杭州市下城区东青巷131号凤起商务大厦

项目联系人（询问）：支晨曦   项目联系方式（询问）：0571-85237123

质疑联系人：楼炜          质疑联系方式：17364522456

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局政府采购监督管理科

地 址：长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室

联系人 ：佘科           监督投诉电话：0572-6027789

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：长兴县公路与运输管理中心 联系人：王工 联系电话：0572-6265191 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江宏创工程咨询有限公司 代理机构地址：杭州市下城区东青巷131号凤起商务大厦 联系人：支晨曦 联系电话：0571-85237123 |
| 3 | 项目名称 | 长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目 （2025-2027年度） 采购项目编号：ZJHC-20250109 |
| 4 | 采购内容 | 按采购人需求，依照国家和地方现行检测验收规范、标准对长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）2025-2027年度的实施范围进行第三方质量管控，主要包括原材料（集料、矿粉、沥青、纤维）、沥青混合料成品料路用性能、粘层和透层粘结性能、预防性养护（稀浆封层）封层质量检测等。具体采购内容及详细技术要求见第六章采购内容及要求。 |
| 5 | ▲服务期 | 三年，自合同签订之日起至项目结束（具体时间以采购人要求为准）。 |
| 6 | 供应商资格要求 | 详见竞争性磋商公告 |
| 7 | 是否接受联合体 | 本项目（否）接受联合体 |
| 8 | 踏勘现场 | R不组织,自行联系采购人前往现场勘踏 |
| 9 | 预备会 | R不召开 |
| 10 | 响应文件提交截止时间 | 2025年01月20日09时00分（北京时间） |
| 11 | ▲转包、分包 | - 本项目不得转包。 - 分包：交（竣）工检测，经发包人同意和批准，检测人可将试验检测工作进行专业分包；分包内容为供应商参数不全的内容（参数不全的内容是指资质证书或资质认定证书中未具有的参数），分包单位须满足相关资质要求，且参数中包含拟承担本次招标内容的项目，分包工作量不超过试验检测工作总量的30%。 - 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由磋商小组判断，细微偏差要求供应商在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，磋商小组有权做无效响应文件处理，详见评审办法。 |
| 13 | 报价有效期 | 响应文件自响应文件提交截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 响应文件 组成 | 完整的《响应文件》由“资格审查文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 15 | 响应文件 的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 16 | 响应文件 的签章 | 电子签章。本文件所指盖章均可以理解为电子签字。 |
| 17 | 响应文件的形式 | ☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 18 | 响应文件份数 | （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份响应文件”：密封包装后（非强制要求、推荐EMS或顺丰邮寄形式）磋商响应截止时间前递交一份（邮寄地址：杭州市下城区东青巷131号凤起商务大厦招标代理部收，不接受到付） |
| 19 | 响应文件的上传、递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交（采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份投标文件）： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘或光盘）存储的 “备份投标文件”（一份）：邮寄形式快递至招标代理公司地址（地址详见招标公告）；或在投标截止时间前以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：3777608146@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。开标时间起半小时内发送压缩文件密码至邮箱：3777608146@qq.com）。解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.以介质（U盘或光盘）存储的“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 20 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）磋商响应截止时间后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）磋商响应截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，磋商无效。 |
| 21 | 磋商响应地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商响应。 |
| 22 | 响应文件开启时间和地点 | 响应文件开启时间：同响应文件递交截止时间。 响应文件开启地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。 |
| 23 | 磋商程序 | 详见第七章磋商原则及方法。 |
| 24 | 磋商小组 的组建 | 由采购人依法组建。 磋商小组人数：共3人。其中，采购人代表1人，其余人员将在政采云评审专家库中随机抽取产生。 |
| 25 | 供应商信用 查询 | 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用信息进行查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）磋商响应截止日当日网站显示的信用信息将作为资格审查的依据。 5）信用信息截止时点为响应文件递交截止日。 |
| 26 | 注意事项 | 1）本竞争性磋商文件中如有不一致的，一律以本“供应商须知前附表”为准； 2）本竞争性磋商文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本竞争性磋商文件涉及的货币为“人民币”； |
| 27 | 解释 | 本次磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构所有 |

- 第三章 供应商须知

- 一、说明

- 1、本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等法律及有关法规组织和实施的。

- 2、合格供应商

合格供应商要求以本项目采购公告及供应商须知前附表表述为准。

- 3、联合体

（1）本项目（否）接受联合体投标

- 4、供应商代表

指全权代表供应商参加磋商活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

5、磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加采购活动有关费用，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

6、采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

6.1、本项目响应《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关约定：

6.1.1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于【其他未列明行业】行业,中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

6.1.2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定：本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。专门面向中小企业采购的标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.2、本项目响应《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的相关约定：

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

6.3、本项目响应《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的相关约定：

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

6.4、可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

6.5、除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的供应商不享受中小企业扶持政策。

- 二、竞争性磋商文件

- 1、竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2、竞争性磋商文件的澄清

- 供应商在按采购公告规定的方式获取竞争性磋商文件后认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到竞争性磋商文件之日（发售截止日之后收到竞争性磋商文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 3、竞争性磋商文件的修改

- 3.1、在响应文件提交截止时间五天前，采购人无论是出于何种原因，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行修改，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在竞争性磋商文件要求提交截止时间前，作出延长响应文件提交截止时间和响应文件开启时间的决定，并将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在政府采购指定信息发布媒体上发布变更公告。

- 3.2、竞争性磋商文件如有补充更正均见http://www.zjzfcg.gov.cn/。供应商须在开启响应文件前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求磋商，否则责任自负。

- 三、响应文件的编制

- 1、响应文件的编制

1.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件并进行关联定位。

1.2、供应商应当按照本章节“完整的《响应文件》由“资格审查文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。其中《资格审查文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目磋商报价，如因供应商原因提前泄露磋商报价，是供应商的责任。

1.3、本文件第五章附件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件第五章附件未提供格式的，请各供应商自行拟定格式。

1.4、《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

1.5、供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致报价被拒绝的风险由供应商自行承担。

2、供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次报价的。如发现供应商提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3、响应文件的构成：

- 3.1、响应文件由资格审查文件、报价文件、商务技术文件三部分构成。响应文件未按竞争性磋商文件要求编制的，造成对供应商不利评审的，采购人及采购组织机构不承担任何责任。

- 资格审查文件

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| ▲资格审查文件（强制性要求，供应商须按以下要求提供资格审查文件，否则资格性审查不通过的，责任自负） |  |  |
| 1） | 具有独立承担民事责任的能力证明材料 | 供应商须在响应文件中提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |
| 2） | 符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函 | 供应商须在响应文件中提供“符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函”（详见第五章附件） |
| 3） | 落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料：（1）本项目属于【其他未列明行业】行业，要求供应商为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。供应商需上传《中小企业声明函》等。 | 供应商须在响应文件中出具中小企业声明函/监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料/残疾人福利性单位声明函（详见第五章附件）； |
| 4） | 特定资格条件证明材料 | - （1）具有有效的公路工程综合甲级或公路工程甲级试验检测机构等级证书扫描件； - （2）具有有效的CMA计量认证证书扫描件（证书中须包含拟承担实体检测项目，允许专业分包的除外）。 - （3）供应商名称和等级应与交通运输部“公路水运工程质量检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn/）”中的相应机构名称和等级完全一致的网页截图。 |
| 5） | 供应商认为需要在资格审查文件里说明的其他材料（如有） |  |

注：上述基本资格条件审查材料、特定资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

- 商务技术文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1） | ▲磋商响应函（详见第五章附件） |
| 2） | ▲法定代表人资格证明书及法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商并对相应文件签字的，只需提供前者），同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件；（详见第五章附件） |
| 3） | 偏离表（详见第五章附件） |
| 4） | ▲拟派项目组人员清单（详见第五章附件） |
| 说明：以下第5）项附件格式仅供供应商参考使用，该部分内容为商务技术评分内容，非强质性要求，供应商应根据第七章 磋商原则及方法“评分细则”中的相应要求编制或提供，未按要求编制相关内容或未按要求提供相关证明材料可能对供应商产生不利影响。 |  |
| 5） | 供应商认为需要提交的其他材料 |

说明：

- 供应商可根据竞争性磋商文件中的采购内容及要求以及评分细则，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 供应商所提供的技术资料的所有权归供应商所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

- （3） 报价文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1） | ▲初次报价一览表及初次报价组成明细表（详见第五章附件） |
| 2） | 供应商认为需要提交的其他材料 |

- 3.2、响应文件格式

- 3.2.1、供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式，内容按顺序填写；

- 3.2.2、响应文件表述内容应简练应有目录以及页码，以便评委检索；

- 4、供应商报价

4.1、供应商磋商报价是履行合同的最终价格，包括为完成本项目所需的人工费（包括人工工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、专家咨询费、食宿与交通、专用设备及工具、办公、服装、安全、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。凡未列入的将被认为均已包含在磋商报价中，今后不得以任何理由追加或调整。本项目实行固定单价合同。

- 4.2、供应商必须按第五部分附件的初次报价一览表及初次报价组成明细表（统一格式）的内容填写磋商报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

- 4.3、检测范围、频率及数量，应按规范要求实施，在实施前须报业主及监理审核确定。

- 4.4、采购人不接受任何选择报价，对每一种采购内容只允许一个报价。

- 4.5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

- 4.6、供应商所报的单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含单价调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。

- 4.7、最低报价不能作为成交的保证。

- 5、报价有效期

- 5.1、自开启响应文件之日起90天内报价应保持有效。报价有效期短于这个规定期限的报价将视为非响应性报价而予以拒绝。

- 5.2、特殊情况下，在原报价有效期截止前，采购人可与供应商协商延长报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。同意延长报价有效期的供应商不得修改响应文件。

- 5.3、磋商响应截止后，在磋商响应有效期内，供应商不能撤销响应文件。供应商强行撤销响应文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购人造成的损失。

- 6、响应文件的签署

- 6.1、《响应文件》的签章:电子签章。

- 6.2、《响应文件》应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖供应商章。

- 6.3、电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》,下载途径详询400-881-7190。

- 7、响应文件的形式及份数

- 7.1、响应文件的形式:☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）。

- 7.2、“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

- 7.3、“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。

- 7.4、响应文件的份数:（1）“电子加密响应文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份响应文件”：密封包装后（非强制要求，推荐EMS或顺丰邮寄形式）磋商响应截止时间前递交、一份（邮寄地址：杭州市下城区东青巷131号凤起商务大厦招标代理部收，不接受到付）。或磋商截止时间前以加密压缩文件邮件形式发送至邮箱：3777608146@qq.com（压缩文件命名为投标项目编号和投标单位简称，按接收方邮箱收件箱所显示时间为准。

- 四、响应文件的递交

- 1、响应文件的上传、递交

- 1.1、响应文件的上传、递交：见《供应商须知前附表》。

- 1.2、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理：见《供应商须知前附表》。

- 2、响应文件的修改和撤回

- 2.1、供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。磋商响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。磋商响应截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

- 2.2、磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

- 3、响应文件的备选方案

- 3.1、供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效响应文件处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选（替代）方案。

- 五、开启响应文件和磋商程序

- 1、磋商小组

1.1、采购人按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、法规的规定组建磋商小组。磋商小组人数共3人。其中，采购人代表1人，其余人员将在政采云评审专家库中随机抽取产生。

- 2、磋商过程的保密性

- 2.1、▲开启响应文件后直至向成交供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评审无关人员透露。如果供应商在评审过程中试图向采购人、采购代理机构及磋商小组施加影响，或试图窃取其他供应商的商业机密，其报价将被拒绝。

- 3、开启响应文件和磋商程序

- 3.1、采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 3.2、向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。

- 3.3、响应文件解密结束，通过邮件形式发送各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》。

- 3.4、开启响应文件中的资格审查文件，采购人代表或经其授权的招标代理机构按照采购文件要求对供应商逐一进行资格审查；（审查内容见磋商文件资格审查资料部分）。▲经审查确认通过的响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的响应文件将被拒绝。

- 3.5、磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件中的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行符合性检查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

- 3.6、为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求磋商响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显的文字和计算错误的内容等进行澄清并做出书面答复（所有不在场的供应商通过发送邮件形式签字进行磋商或通过“政府采购云平台”在线询标），供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。书面答复须由磋商响应供应商代表签字（或盖章）并作为响应文件的一部分。

- 3.7、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。▲经澄清、说明、或者纠正后偏差仍存在且不可接受，磋商小组将认为供应商响应文件“没有实质性响应竞争性磋商采购文件要求”，其磋商资格将被取消。供应商拒不澄清、说明、或者纠正的，由采购代理人员记录澄清流程执行情况，磋商小组可按不利于供应商的理解进行评审。

- 3.8、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行磋商。磋商内容包括货物价格、质量水平和保障措施、交货时间、售后服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。（所有不在场的供应商通过政采云系统或发送邮件形式完成磋商程序）

- 3.9、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。（所有不在场的供应商通过政采云系统或发送邮件形式完成磋商程序）

- 3.10、在磋商过程中，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

- 3.11、▲磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以书面形式统一进行最后报价，在磋商过程未提高采购需求或标准的情况下最后报价不得高于一次报价（所有不在场的供应商通过政采云系统或发送邮件形式签字提交最终报价）。

- 3.12、宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 4、▲在对各供应商的响应文件进行综合评审时，响应文件有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效响应文件处理：

- 4.1、商务技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组按少数服从多数原则认定后作无效响应文件处理：

- （1）响应文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）响应文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效响应文件情形的；

（3）响应文件存在一个或一个以上替代方案的；

（4）仅提交“备份响应文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）采购人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图；（本项目不适用）

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

4.2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经磋商小组认定后作无效响应文件处理：

（1）响应文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效响应文件情形的；

（2）响应文件存在一个或一个以上替代方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者磋商报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）《初次报价一览表》内容与《初次报价组成明细表》内容不一致且拒不接受修正的或擅自改变《初次报价组成明细表》内容；

（5）磋商报价具有选择性，唱标价格与《响应文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）磋商报价超过最高限价的；

（7）仅提交“备份响应文件”的；

（8）响应文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）响应文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本采购文件要求（如暂列金等）或响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或低于预算金额50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；若提供的原因不能证明其合理性，磋商小组应当要求其在现场合理的时间内（线上发布澄清后30分钟内）提供书面说明，必要时提供相关证明材料。否则磋商小组按照少数服从多数的原则判定其为无效标；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

5、“报价文件”评审时，由磋商小组对各供应商的商务报价进行核查，核查时发现供应商报价内容不清楚可要求供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 5.1、响应文件中初次报价一览表内容与初次报价组成明细表内容不一致的，以初次报价一览表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价一览表的总价为准，并修改单价。

- 5.2、同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按前款规定修正时，顺序在后的修正可能引起顺序在前的其他修正的，该项修正不再执行。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

- 6、竞争性磋商文件中加“▲”且加下划线的条款，为实质性条款。对于标书中规定的实质性条款，如响应时出现有微小偏离的，判定是否构成实质性偏离，由磋商小组来判定。对重大负偏离的认定，须经磋商小组多数同意，重大负偏离将被认定为是对竞争性磋商文件实质上的不响应，其报价将被视为无效报价。

- 7、磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。具体磋商和评审方法详见本竞争性磋商文件《磋商原则及方法》。

- 8、磋商小组依据法律、法规及竞争性磋商文件有关规定在有效响应文件中按供应商的最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前三名的供应商推荐为第一、第二和第三成交候选人（得分相同供应商报价低的靠前；得分且供应商报价相同的，由磋商小组抽签决定）。

- 9、▲在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流（废）标。

- 10、磋商过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 11、可中止电子交易活动的情形

- 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

12、确定成交候选供应商

- 12.1、本次磋商由磋商小组推荐成交候选供应商，采购人根据磋商小组的推荐结果进行最终确认。如成交供应商放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的成交候选供应商为成交供应商。如第二成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第三的成交候选供应商为成交供应商。如第三成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

- 12.2、采购人、采购代理机构及磋商小组不向未成交的供应商解释落标原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

- 六、授予合同

- 1、确定成交供应商

- 1.1、采购人自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。

- 1.2、成交供应商确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网上公示成交结果，成交公告期限为1个工作日；

- 1.3、在公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发出成交通知书，发出时间以公示成交结果时间为准，成交供应商应及时办理领取成交通知书相关手续并及时领取成交通知书。

- 1.4、各供应商对评审结果如有异议，可在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担法律责任。

- 2、签订合同

- 2.1、成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

- 2.2、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

- 3、拒签合同的责任

成交供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以磋商违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

- 4、履约保证金

- 本项目不适用。

# 合同格式

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目 （2025-2027年度）》的成交通知书，甲方将成交范围内业务承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成本项目服务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订服务合同。

第一条  甲方委托乙方进行服务的要求如下：

1.服务的内容：按采购人需求，依照国家和地方现行检测验收规范、标准对长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）2025-2027年度的实施范围进行第三方质量管控，主要包括原材料（集料、矿粉、沥青、纤维）、沥青混合料成品料路用性能、粘层和透层粘结性能、预防性养护（稀浆封层）封层质量检测等。

2.服务目的：通过第三方质量管控，检查原材料（集料、矿粉、沥青、纤维）、沥青混合料成品料路用性能、粘层和透层粘结性能、预防性养护（稀浆封层）封层质量等是否符合相关要求，为工程的交（竣）工质量评定和验收工作提供依据；通过路面状况评价，为业主单位提供路况管养依据。

第二条 服务标准及依据

1、检测项目数量依据：《浙江省公路工程竣（交）工验收办法》（浙交〔2019〕184号），所需检测服务数量按检测要求或甲方要求按实计算；

2、检测服务费用计算标准：报价明细表或《浙江省物价局关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》浙价服〔2013〕264号，若涉及试验检测内容或项目增减的，已标价的报价清单中有适用于该检测内容或项目单价的，采用该内容或项目单价；已标价的报价清单中无适用于该检测内容或项目单价的，则按照《关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》（浙价服〔2013〕264号）所列收费标准乘以“签约合同价”与该项目招标时的最高限价的比值执行；若《关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》中仍无相关内容可参照的，则双方协商解决。

3、服务质量目标：符合相关国家强制性技术标准、规范和规程，以及甲方的要求。

4、检测服务费按照乙方编制并经甲方确认的的实际检测项目数量和成交后单项项目结算金额计算汇总结算费用。项目结算金额=检测项目成交综合单价×实际检测项目数量（注：因本项目采用竞争性磋商方式采购，成交综合单价是在初次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最终报价与初次报价同比例下浮）。

第三条  服务地点、服务期限、费用及支付方式：

1.服务地点：甲方指定地点；

2.服务期限：三年，即20  年    月   日至 20   年   月   日。

3.本合同价款包括为完成本项目所需的人工费（包括人工工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、专家咨询费、食宿与交通、专用设备及工具、办公、服装、安全、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。凡未列入的将被认为均已包含合同价款中，今后不得以任何理由追加或调整。本项目实行固定单价合同。

5.支付方式：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方支付当年度预算金额的40%作为预付款；

（2）根据乙方完成的当年度检测任务，且提供完整的检测报告并经专家评审合格后，甲方按合同约定结算方式支付，且在收到乙方提供的发票后7个工作日支付。

（3）如根据采购文件及合同约定的结算方式结算后，乙方完成检测任务产生的实际结算费用不足预付款金额时，甲方不予支付检测服务费；待乙方完成检测任务产生的实际结算费用等于或超过预付款金额时，甲方按实际结算费用扣除预付款金额后，支付所有检测服务费。

6.结算方式：项目结算金额=检测项目成交综合单价×实际检测项目数量（注：因本项目采用竞争性磋商方式采购，成交综合单价是在初次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最终报价与初次报价同比例下浮）。

第四条 履约保证金：

本项目不适用。

第五条  甲、乙双方权利和责任及违约赔偿

1.甲方权利和责任

1.1向乙方及时提供所辖范围内的工程建设项目有关资料；

1.2及时将乙方提出的有关建议和整改意见下发到具体项目，进行落实整改；

1.3未经乙方许可，不得向第三方提供乙方提交给甲方资料与文件；

1.4按协议约定及时支付服务费用。

2.乙方权利和责任

2.1.乙方应本着严格试验检测、一丝不苟的原则，以试验检测合同文件为依据，独立、公正地开展试验检测工作，保证试验检测数据客观、公正、准确。

2.2.建立完善、有效的质量保证体系，并按照有关规定对仪器设备进行正常维护，定期检定或校准。

2.3.建立健全档案管理制度，试验检测资料及时整理和归档，保证档案齐备，原始记录和试验检测报告内容真实、完整、规范。

2.4.乙方应对试验检测数据的真实性负责。

- 第六条 合同解除

双方确定，在合同的执行过程中发生不可抗力（如战争、自然灾害、瘟疫等），致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同，但对于乙方已经完成的全部或部分工作，甲方应按照合同额支付全部或部分的费用。

第七条  违约责任

1.单项项目检测服务时间以甲方下达的任务书时间要求为准。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。因乙方逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本项目预算金额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2.乙方在现场勘查中，未及时发现重大纰漏和重大安全隐患的，导致后续施工过程中发生事故的，甲方根据实际情况扣除2000-10000元/次的违约金，并追究其法律责任。

3.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，并按合同价2%罚款。乙方承担违约责任，且承担由此造成甲方的所有损失。

4.其余情形详见附件1。

第八条  转包或分包

1.本项目不允许转包。

2.分包：交（竣）工检测，经发包人同意和批准，检测人可将试验检测工作进行专业分包；分包内容为供应商参数不全的内容（参数不全的内容是指资质证书或资质认定证书中未具有的参数），分包单位须满足相关资质要求，且参数中包含拟承担本次招标内容的项目，分包工作量不超过试验检测工作总量的30%。

3.如乙方将项目转包或未按响应文件及和合同约定进行分包，甲方有权解除合同，按合同价2%罚款并追究乙方的违约责任。

- 第九条 合同争议与仲裁

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  1  种方式处理：

1、提交 湖州 仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 合同变更和终止

本合同自签订之日生效，双方约定服务项目完成或者服务期限到期本合同自动终止。

- 第十一条  附则

（1）本合同正本一式   6 份，双方各执  3  份，双方签字盖章后生效。

（2）本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

甲　方：             	                乙　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

法定代表人 (签字或盖章)：               法定代表人(签字或盖章)：

被委托人(签字或盖章)：            	     被委托人(签字或盖章)：

地　　址：		     	             		  地　　址：

邮政编码：		     	             		  邮政编码：

电　　话：		     	             		  电　　话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账　　号：		     	             	     账　　号：

签订日期：

附件1

| 序号 | 违规行为 |  | 罚款标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 违规行为 | 行为情节 |  |  |
| 1 | 出具虚假数据报告并造成质量标准降低的 | 试验及其报告规范，但试验结论错误的 | 每份报告按500元/次罚款 |  |
|  |  | 出具了试验报告，但不能提供有效原始凭据的 | 每份报告按800元/次罚款 |  |
|  |  | 进行了试验，但篡改数据出具试验报告，且未造成质量标准降低的 | 每份报告按1000元/次罚款 |  |
|  |  | 未进行试验而出具试验报告的 | 每份报告按10000元/次罚款 |  |
|  |  | 出具虚假数据报告并造成质量标准降低的 | 每份报告按10000元/次罚款 |  |
| 2 | 存在虚假数据报告及其他虚假资料 | 仪器使用台账虚假的 | 每份报告按500元/次罚款 |  |
|  |  | 试验台帐虚假或人员签字虚假的 | 每份报告按800元/次罚款 |  |
|  |  | 存在原始凭据虚假，试验报告虚假 | 每份报告按1000元/次罚款 |  |
| 3 | 超等级能力范围承揽业务的 | 超等级能力范围承揽业务的，但能够及时停止改正的 | 每份报告按500元/次罚款 |  |
|  |  | 超等级能力范围承揽业务的，但未停止改正的 | 每份报告按5000元/次罚款 |  |
|  |  | 超等级能力范围承揽业务，并检测报告不规范、数据结论不准确的 | 每份报告按10000元/次罚款 |  |
| 4 | 聘用信用很差或无证试验检测人员从事试验检测工作的，或所聘用的试验检测人员被评为信用很差的 | 无证人员承担主要试验工作的 | 按1000元/人罚款 |  |
|  |  | 聘用信用很差的人员从事试验检测工作的 | 按5000元/人罚款 |  |
|  |  | 聘用的试验检测人员被评为信用很差的 | 按5000元/人罚款 |  |
| 5 | 报告签字人不具备资格 | 报告签字人持证专业不对口 | 按1000元/人罚款 |  |
|  |  | 报告签字人要求为检测工程师而实际为检测员的 | 按1000元/人罚款 |  |
|  |  | 报告签字人为有证人员，但为非指定签字人 | 按2000元/人罚款 |  |
|  |  | 报告签字人为无证人员 | 按2000元/人罚款 |  |
| 6 | 试验检测设备未按规定检定校准的 | 仪器未标定也未出报告的 | 按1000元/台罚款 |  |
|  |  | 未进行标定或标定过期，未中止使用而出报告的 | 按2000元/台罚款 |  |
| 7 | 试验检测的时效性 | 未按发包人规定的时间出具试验检测报告 | 每逾期1天，按500元/天罚款 |  |
| 8 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 |  | 按1000元/处罚款 |  |
| 9 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章） |  | 按3000元/处罚款 |  |

- 第五章 附件

一、资格审查文件

1、具有独立承担民事责任的能力证明材料：

- （1）、如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- （2）、如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- （3）、如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- （4）、如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（5）、如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

2、符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函

符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函

（采购人名称）：

我方参与 长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目（2025-2027年度） （项目编号           ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

3、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

（一）中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加长兴县公路与运输管理中心的长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目 （2025-2027年度）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目 （2025-2027年度），属于（其他未列明行业）； 承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（二）监狱企业声明函【不属于监狱企业，不用提供此函】

监狱企业声明函

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                   。

本企业为参加（项目名称：长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目 （2025-2027年度））（项目编号：ZJHC-20250109）采购活动并提供服务。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：       年     月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

注：本声明函为监狱企业填写。

（三）残疾人福利性单位声明函【不属于残疾人福利性单位，不用提供此函】

残疾人福利性单位声明函

长兴县公路与运输管理中心：

浙江宏创工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加长兴县公路与运输管理中心单位的长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目 （2025-2027年度）项目采购活动，由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（四）扶持政策说明

1、根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、

资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 4、特定资格条件证明材料

（1）具有有效的公路工程综合甲级或公路工程甲级试验检测机构等级证书扫描件；

（2）具有有效的CMA计量认证证书扫描件（证书中须包含拟承担实体检测项目，允许专业分包的除外）。

（3）供应商名称和等级应与交通运输部“公路水运工程质量检测管理信息系统（https://www.ttiis.cn/）”中的相应机构名称和等级完全一致的网页截图。

- 二、商务技术文件

- 1、磋商响应函

磋商响应函

长兴县公路与运输管理中心、浙江宏创工程咨询有限公司：

根据贵方为               项目（采购编号：                     ）的报价邀请，我方         　　（供应商名称）作为供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的响应文件中，按“供应商须知”要求通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。

我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（二）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料；若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（三）同意在本次响应文件提交截止时间起在报价有效期满之前，本次响应文件中所有承诺对我方均具有约束力。

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）在参加本项目前三年内（被通报或者处罚的违法行为有：                  ）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在  至  期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）。

（七）在磋商响应截止前未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（八）单位、法定代表人、本项目授权代表在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

（九）如有列情形之一的，我方愿意被取消成交资格（如成交），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取成交、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（十）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

- 供应商名称（盖章或电子签章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日期：     年  月  日

2、法定代表人资格证明书及法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商活动并对相应文件签字的，只需提供前者），同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件；

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年      月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商全称：        （盖章或电子签章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人授权书

长兴县公路与运输管理中心、浙江宏创工程咨询有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的          （项目名称）的采购活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜。

- 供应商名称（盖章或电子签章）：

- 法定代表人（签字或盖章或电子签章）：

日期：     年  月  日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

注：如响应文件由授权代表签字或盖章的，响应文件必须附此授权委托书，否则视为无效响应文件

附：法定代表人和授权代表的身份证复印件。（正反面）

3、偏离表

偏离表

| 序号 | 类别 | 采购文件要求 | 磋商响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务 偏离 |  |  |  |  |
|  | 技术 偏离 |  |  |  |  |

注：

1、对采购文件有任何偏离（包括正偏离及负偏离）均应汇总并填写在此表中，若不填写或只填写“无”视作完全响应采购文件的要求。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作。

3、不填写此表视作完全响应本采购文件要求。

- 供应商名称（盖章或电子签章）：

- 法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日期：     年  月  日

- 4、拟派项目组人员清单

- 拟派项目组人员清单

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 执业资格/职称证书/上岗证等 | 拟派岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  | 技术负责人 |
| 3 |  |  |  |  | 项目组成员 |
| 4 |  |  |  |  | 项目组成员 |
| 5 |  |  |  |  | 项目组成员 |
| 6 |  |  |  |  | … |
| … |  |  |  |  | … |

备注：

1、拟派项目负责人、技术负责人、项目组成员身份证，执业资格证书或职称证书或上岗证（如有）扫描件附后。

2、磋商响应截止时间前近三个月（2024年10月-2025年01月）中任意一个月供应商为拟派项目负责人、技术负责人、项目组成员缴纳社保证明材料附后。

供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日期：     年  月  日

5、其他材料

其他材料

根据采购文件的要求及评分内容要求，本部分未提供格式的内容，请供应商自行编制。

- 三、报价文件

1、初次报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 采购内容 | 初次磋商报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目 （2025-2027年度） | （大写）： 元 |
|  |  | （小写）： 元 |
| 备注： - ▲所有报价均以元报价。 - ▲本项目最高限价为：782930（含暂列金40000元）元，供应商磋商报价超过最高限价的，响应文件做无效响应文件处理。 |  |  |

▲说明：

- 不提供初次报价一览表的响应文件将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。

- 采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，磋商响应无效。

- ①安全生产费用及相关临时配套辅助费等均包含在磋商报价内，不单独设置；②供应商的所有试验检测设备须满足本项目的实际要求，若实际实施过程中试验检测发生调整，供应商须无条件进行相应调整和增加；③供应商应综合考虑本项目检测方案、方法的特殊性和不确定性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及采购人的要求合理安排好检测设备、人员进场，必要时应切实加大设备、人力的投入并经监理人、采购人审批认可，由此增加的费用认为已包括在磋商报价之中，发包人不另行支付，供应商因综合考虑各种相关因素进行报价；④报价清单子目名称对应的检测内容，若存在多种检测方法时，供应商应充分进行考虑，在工程实施期间采购人有权要求供应商采用最有效的方法进行检测，且单价不予调整；⑤供应商的报价清单所有子目的单价不应超过《浙江省物价局关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》（浙价服〔2013〕264号）规定的收费标准，如出现超过收费标准的情况，采购人有权要求供应商在总价不变的前提下做出调整。⑥本项目暂列金40000元。

- 4. 第二轮报价（最终轮报价）在开评标过程中进行线上报价，第二轮报价（最终轮报价）不得高于第一轮报价。

供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

日期：     年  月  日

- 初次报价组成明细表

- 1、G318（2025年度）

| G318（2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 数量 | 抽样频率 | 子目 | 检测参数 | 综合 单价 | 单项合计 | 备注 |
| ①大中修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改性沥青 | 1 | 2 | 样 | 改性沥青离析、软化点差 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 2 | 样 | PG分级 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 2 | 样 | 改性沥青旋转粘度 |  |  |  |
| 4 | 乳化沥青 | 1 | 2 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物含量 |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 2 | 样 | 蒸发残留物性质 （三大指标＋溶解度） |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 2 | 样 | 乳化沥青恩格拉黏度 |  |  |  |
| 7 | 纤维 | 1 | 2 | 样 | 吸油率 |  |  |  |
| 8 | 沥青混合料 | 1 | 2 | 样 | 抽提＋筛分 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 2 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 2 | 样 | 车辙 |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 2 | 样 | 弯曲 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 2 | 样 | 标准肯塔堡飞散 |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 2 | 样 | 析漏试验 |  |  |  |
| ②小修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌缝沥青 | 1 | 4 | 样 | 动力黏度 |  |  |  |
| 2 | 沥青混合料 | 1 | 4 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 3 | 乳化沥青 | 1 | 4 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物性质 |  |  |  |
| ③现场质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场检测 | 1 | 26 | 样 | 路面摩擦系数（横向力系数测试车） |  |  |  |
| 合计（①+②+③）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、G318（2026年度）

| G318（2026年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 数量 | 抽样频率 | 子目 | 检测参数 | 综合 单价 | 单项合计 | 备注 |
| ①大中修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改性沥青 | 1 | 1 | 样 | 改性沥青离析、软化点差 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 1 | 样 | PG分级 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 1 | 样 | 改性沥青旋转粘度 |  |  |  |
| 4 | 改性乳化沥青 | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物 含量 |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 1 | 样 | 蒸发残留物性质 （三大指标＋溶解度） |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青恩格拉黏度 |  |  |  |
| 7 | 纤维 | 1 | 1 | 样 | 吸油率 |  |  |  |
| 8 | 沥青混合料 | 1 | 2 | 样 | 抽提＋筛分 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 2 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 2 | 样 | 车辙 |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 2 | 样 | 弯曲 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | 样 | 标准肯塔堡飞散 |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 1 | 样 | 析漏试验 |  |  |  |
| ②小修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌缝沥青 | 1 | 4 | 样 | 动力黏度 |  |  |  |
| 2 | 沥青混合料 | 1 | 4 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 3 | 乳化沥青 | 1 | 4 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物性质 |  |  |  |
| ③现场质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场检测 | 1 | 6.8 | 样 | 路面摩擦系数（横向力系数测试车） |  |  |  |
| 合计（①+②+③）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3、G318（2027年度）

| G318（2027年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 数量 | 抽样频率 | 子目 | 检测参数 | 综合 单价 | 单项合计 | 备注 |
| ①大中修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改性沥青 | 1 | 1 | 样 | 改性沥青离析、软化点差 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 1 | 样 | PG分级 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 1 | 样 | 改性沥青旋转粘度 |  |  |  |
| 4 | 改性乳化沥青 | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物含量 |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 1 | 样 | 蒸发残留物性质 （三大指标＋溶解度） |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青恩格拉黏度 |  |  |  |
| 7 | 纤维 | 1 | 1 | 样 | 吸油率 |  |  |  |
| 8 | 沥青混合料 | 1 | 2 | 样 | 抽提＋筛分 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 2 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 2 | 样 | 车辙 |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 2 | 样 | 弯曲 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | 样 | 标准肯塔堡飞散 |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 1 | 样 | 析漏试验 |  |  |  |
| ②小修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌缝沥青 | 1 | 4 | 样 | 动力黏度 |  |  |  |
| 2 | 沥青混合料 | 1 | 4 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 3 | 乳化沥青 | 1 | 4 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物性质 |  |  |  |
| ③现场质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场检测 | 1 | 7.5 | 样 | 路面摩擦系数（横向力系数测试车） |  |  |  |
| 合计（①+②+③）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、G235（2025年度）

| G235（2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 数量 | 抽样频率 | 子目 | 检测参数 | 综合 单价 | 单项合计 | 备注 |
| ①大中修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改性沥青 | 1 | 1 | 样 | 改性沥青离析、软化点差 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 1 | 样 | PG分级 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 1 | 样 | 改性沥青旋转粘度 |  |  |  |
| 4 | 改性乳化沥青 | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物含量 |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 1 | 样 | 蒸发残留物性质 （三大指标＋溶解度） |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青恩格拉黏度 |  |  |  |
| 7 | 纤维 | 1 | 1 | 样 | 吸油率 |  |  |  |
| 8 | 沥青混合料 | 1 | 1 | 样 | 抽提＋筛分 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 1 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 1 | 样 | 车辙 |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 1 | 样 | 弯曲 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | 样 | 标准肯塔堡飞散 |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 1 | 样 | 析漏试验 |  |  |  |
| ②小修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌缝沥青 | 1 | 4 | 样 | 动力黏度 |  |  |  |
| 2 | 沥青混合料 | 1 | 4 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 3 | 乳化沥青 | 1 | 4 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物性质 |  |  |  |
| ③现场质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场检测 | 1 | 3.06 | 样 | 路面摩擦系数（横向力系数测试车） |  |  |  |
| 合计（①+②+③）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5、G235（2026年度）

| G235（2026年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 数量 | 抽样频率 | 子目 | 检测参数 | 综合 单价 | 单项合计 | 备注 |
| ①大中修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改性沥青 | 1 | 1 | 样 | 改性沥青离析、软化点差 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 1 | 样 | PG分级 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 1 | 样 | 改性沥青旋转粘度 |  |  |  |
| 4 | 改性乳化沥青 | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物含量 |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 1 | 样 | 蒸发残留物性质 （三大指标＋溶解度） |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青恩格拉黏度 |  |  |  |
| 7 | 纤维 | 1 | 1 | 样 | 吸油率 |  |  |  |
| 8 | 沥青混合料 | 1 | 1 | 样 | 抽提＋筛分 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 1 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 1 | 样 | 车辙 |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 1 | 样 | 弯曲 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | 样 | 标准肯塔堡飞散 |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 1 | 样 | 析漏试验 |  |  |  |
| ②小修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌缝沥青 | 1 | 4 | 样 | 动力黏度 |  |  |  |
| 2 | 沥青混合料 | 1 | 4 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 3 | 乳化沥青 | 1 | 4 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物性质 |  |  |  |
| ③现场质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场检测 | 1 | 3.54 | 样 | 路面摩擦系数（横向力系数测试车） |  |  |  |
| 合计（①+②+③）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6、G104（2025年度）

| G104（2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 数量 | 抽样频率 | 子目 | 检测参数 | 综合 单价 | 单项合计 | 备注 |
| ①大中修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改性沥青 | 1 | 1 | 样 | 改性沥青离析、软化点差 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 1 | 样 | PG分级 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 1 | 样 | 改性沥青旋转粘度 |  |  |  |
| 4 | 改性乳化沥青 | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物含量 |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 1 | 样 | 蒸发残留物性质 （三大指标＋溶解度） |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青恩格拉黏度 |  |  |  |
| 7 | 纤维 | 1 | 1 | 样 | 吸油率 |  |  |  |
| 8 | 沥青混合料 | 1 | 2 | 样 | 抽提＋筛分 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 2 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 2 | 样 | 车辙 |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 2 | 样 | 弯曲 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | 样 | 标准肯塔堡飞散 |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 1 | 样 | 析漏试验 |  |  |  |
| ②小修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌缝沥青 | 1 | 4 | 样 | 动力黏度 |  |  |  |
| 2 | 沥青混合料 | 1 | 4 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 3 | 乳化沥青 | 1 | 4 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物性质 |  |  |  |
| ③现场质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场检测 | 1 | 7.8 | 样 | 路面摩擦系数（横向力系数测试车） |  |  |  |
| 合计（①+②+③）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、G104（2026年度）

| G104（2026年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 数量 | 抽样频率 | 子目 | 检测参数 | 综合 单价 | 单项合计 | 备注 |
| ①大中修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改性沥青 | 1 | 1 | 样 | 改性沥青离析、软化点差 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 1 | 样 | PG分级 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 1 | 样 | 改性沥青旋转粘度 |  |  |  |
| 4 | 改性乳化沥青 | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物含量 |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 1 | 样 | 蒸发残留物性质 （三大指标＋溶解度） |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青恩格拉黏度 |  |  |  |
| 7 | 纤维 | 1 | 1 | 样 | 吸油率 |  |  |  |
| 8 | 沥青混合料 | 1 | 2 | 样 | 抽提＋筛分 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 2 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 2 | 样 | 车辙 |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 2 | 样 | 弯曲 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | 样 | 标准肯塔堡飞散 |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 1 | 样 | 析漏试验 |  |  |  |
| ②小修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌缝沥青 | 1 | 4 | 样 | 动力黏度 |  |  |  |
| 2 | 沥青混合料 | 1 | 4 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 3 | 乳化沥青 | 1 | 4 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物性质 |  |  |  |
| ③现场质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场检测 | 1 | 9.04 | 样 | 路面摩擦系数（横向力系数测试车） |  |  |  |
| 合计（①+②+③）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 8、G104（2027年度）

| G104（2027年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 数量 | 抽样频率 | 子目 | 检测参数 | 综合 单价 | 单项合计 | 备注 |
| ①大中修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 改性沥青 | 1 | 1 | 样 | 改性沥青离析、软化点差 |  |  |  |
| 2 |  | 1 | 1 | 样 | PG分级 |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 1 | 样 | 改性沥青旋转粘度 |  |  |  |
| 4 | 改性乳化沥青 | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物含量 |  |  |  |
| 5 |  | 1 | 1 | 样 | 蒸发残留物性质 （三大指标＋溶解度） |  |  |  |
| 6 |  | 1 | 1 | 样 | 乳化沥青恩格拉黏度 |  |  |  |
| 7 | 纤维 | 1 | 1 | 样 | 吸油率 |  |  |  |
| 8 | 沥青混合料 | 1 | 2 | 样 | 抽提＋筛分 |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 2 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 2 | 样 | 车辙 |  |  |  |
| 11 |  | 1 | 2 | 样 | 弯曲 |  |  |  |
| 12 |  | 1 | 1 | 样 | 标准肯塔堡飞散 |  |  |  |
| 13 |  | 1 | 1 | 样 | 析漏试验 |  |  |  |
| ②小修质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌缝沥青 | 1 | 4 | 样 | 动力黏度 |  |  |  |
| 2 | 沥青混合料 | 1 | 4 | 样 | 冻融劈裂强度比 |  |  |  |
| 3 | 乳化沥青 | 1 | 4 | 样 | 乳化沥青蒸发残留物性质 |  |  |  |
| ③现场质量管控检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场检测 | 1 | 7.92 | 样 | 路面摩擦系数（横向力系数测试车） |  |  |  |
| 合计（①+②+③）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）第三方质量管控项目（2025-2027年度）初次磋商报价汇总表

| 序号 | 名称 | 初次磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G318（2025年度） |  |  |
| 2 | G318（2026年度） |  |  |
| 3 | G318（2027年度） |  |  |
| 4 | G235（2025年度） |  |  |
| 5 | G235（2026年度） |  |  |
| 6 | G104（2025年度） |  |  |
| 7 | G104（2026年度） |  |  |
| 8 | G104（2027年度） |  |  |
| 9 | 暂列金（40000元） | 40000 |  |
| 10 | 初次磋商报价合计（1+2+3+4+5+6+7+8+9） |  |  |

▲说明：

- 1.不提供初次报价组成明细表的响应文件将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。

- 2.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，磋商响应无效。

- 3.①安全生产费用及相关临时配套辅助费等均包含在磋商报价内，不单独设置；②供应商的所有试验检测设备须满足本项目的实际要求，若实际实施过程中试验检测发生调整，供应商须无条件进行相应调整和增加；③供应商应综合考虑本项目检测方案、方法的特殊性和不确定性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及采购人的要求合理安排好检测设备、人员进场，必要时应切实加大设备、人力的投入并经监理人、采购人审批认可，由此增加的费用认为已包括在磋商报价之中，发包人不另行支付，供应商因综合考虑各种相关因素进行报价；④报价清单子目名称对应的检测内容，若存在多种检测方法时，供应商应充分进行考虑，在工程实施期间采购人有权要求供应商采用最有效的方法进行检测，且单价不予调整；⑤供应商的报价清单所有子目的单价不应超过《浙江省物价局关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》（浙价服〔2013〕264号）规定的收费标准，如出现超过收费标准的情况，采购人有权要求供应商在总价不变的前提下做出调整。⑥本项目暂列金40000元。

供应商名称（盖章或电子签章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章或电子签章）：

# 日期：     年   月   日

# 第六章 采购内容及要求

- 一、采购项目内容

按采购人需求，依照国家和地方现行检测验收规范、标准对长兴县普通国道全寿命周期养护项目（长兴县普通国道品质提升工程数字化管养项目）2025-2027年度的实施范围进行第三方质量管控，主要包括原材料（集料、矿粉、沥青、纤维）、沥青混合料成品料路用性能、粘层和透层粘结性能、预防性养护（稀浆封层）封层质量检测等。具体采购内容及详细技术要求见第六章采购内容及要求。

- 二、服务目的

通过第三方质量管控，检查原材料（集料、矿粉、沥青、纤维）、沥青混合料成品料路用性能、粘层和透层粘结性能、预防性养护（稀浆封层）封层质量等是否符合相关要求，为工程的交（竣）工质量评定和验收工作提供依据；通过路面状况评价，为业主单位提供路况管养依据。

- 三、服务标准及依据

1、检测项目数量依据：所需检测服务数量按检测要求或甲方要求按实计算；

2、检测服务费用计算标准：报价明细表或《浙江省物价局关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》浙价服〔2013〕264号，若涉及试验检测内容或项目增减的，已标价的报价清单中有适用于该检测内容或项目单价的，采用该内容或项目单价；已标价的报价清单中无适用于该检测内容或项目单价的，则按照《关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》（浙价服〔2013〕264号）所列收费标准乘以“签约合同价”与该项目招标时的最高限价的比值执行；若《关于调整交通建设工程质量检测和工程材料试验收费标准的复函》中仍无相关内容可参照的，则双方协商解决。

3、服务质量目标：符合相关国家强制性技术标准、规范和规程，以及甲方的要求。

4、检测服务费按照乙方编制并经甲方确认的的实际检测项目数量和成交后单项项目结算金额计算汇总结算费用。项目结算金额=检测项目成交综合单价×实际检测项目数量（注：因本项目采用竞争性磋商方式采购，成交综合单价是在初次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最终报价与初次报价同比例下浮）。

5、本项目预算金额：800000（含暂列金40000元）元，最高限价：782930（含暂列金40000元）元。

6、每年养护工程施工阶段，供应商须每月出具一份检测报告（含日常养护检测内容）；日常养护阶段，供应商须每季度出具一份检测报告；每年12月，供应商须出具一份年度检测报告。

- 四、检测服务期限

三年，自合同签订之日起至项目结束（具体时间以采购人要求为准）。

五、商务条款

1、付款方式：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方支付当年度预算金额的40%作为预付款；

（2）根据乙方完成的当年度检测任务，并提供完整的检测报告后，甲方按合同约定结算方式结算，且在收到乙方提供的发票后7个工作日支付。

（3）如根据采购文件及合同约定的结算方式结算后，乙方完成检测任务产生的实际结算费用不足预付款金额时，甲方不予支付检测服务费；待乙方完成检测任务产生的实际结算费用等于或超过预付款金额时，甲方按实际结算费用扣除预付款金额后，支付所有检测服务费。

2、结算方式：项目结算金额=检测项目成交综合单价×实际检测项目数量（注：因本项目采用竞争性磋商方式采购，成交综合单价是在初次磋商报价的基础上整体下浮，单价按最终报价与初次报价同比例下浮）。

3、履约保证金：本项目不适用。

# 第七章 磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等相关法规特制定以下磋商方法。

- 一、总  则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。对落标单位，磋商小组不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰磋商工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

- 二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，评审全过程由有关部门指导监督。

- 三、竞争性磋商评审程序

详见第二章《供应商须知》第20条。

- 四、评审办法

本评审办法采用百分制综合评分法，商务技术分90分，价格分10分。最大限度地满足竞争性磋商文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的供应商，将被推荐为成交候选供应商。

- 五、评分细则

1、商务技术文件的评定（90分）

各磋商小组成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该供应商商务技术文件的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商信息公开 | 0-6分 | 1、供应商在公路水运工程试验检测信息管理系统中登记备案且向社会公开信息的，得3分； 证明材料是指：信息登记备案网页截图并加盖供应商公章。 注：证明材料扫描件编入标书。 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 2、供应商拟派项目负责人公路水运工程试验检测信息管理系统中登记备案且向社会公开信息的，得3分； 证明材料是指：信息登记备案网页截图并加盖供应商公章。 注：证明材料扫描件编入标书。 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 2 | 供应商类似业绩 | 0-1分 | - 2021年1月1日始（以合同签订时间为准）至磋商响应截止时间，供应商承接过公路专项技术服务项目（须含有沥青类检测项目），每提供一个得0.5分，最多得1分。 - 证明材料是指：合同协议书扫描件并加盖供应商公章。 - 注：合同协议书中未体现项目信息的，须提供交通主管部门或质量监督部门或委托人出具的证明材料，证明材料扫描件编入标书。 - 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 3 | 拟派项目负责人类似业绩 | 0-1分 | - 2021年1月1日始（以合同签订时间为准）至磋商响应截止时间，拟派项目负责人承接过公路专项技术服务项目（须含有沥青类检测项目），每提供一个得0.5分，最多得1分。 - 证明材料是指：合同协议书扫描件并加盖供应商公章。 - 注：合同协议书中未体现项目信息或项目负责人的，须提供交通主管部门或质量监督部门或委托人出具的证明材料，证明材料扫描件编入标书。 - 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 4 | 拟派项目负责人 | 0-6分 | 1、供应商拟派项目负责人具有公路水运工程试验检测师资格的，得3分。 证明材料是指：①公路水运工程试验检测师资格证书；②磋商响应截止时间前近三个月（2024年10月-2025年01月）中任意一个月供应商为拟派项目负责人缴纳社保证明材料。①和②缺一不可，并加盖供应商公章。 注：证明材料扫描件编入标书。 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 2、供应商拟派项目负责人具有工程师技术职称的，得2分；具有高级工程师（或以上）技术职称的，得3分。 证明材料是指：①职称证书；②磋商响应截止时间前近三个月（2024年10月-2025年01月）中任意一个月供应商为拟派项目负责人缴纳社保证明材料。①和②缺一不可，并加盖供应商公章。 注：证明材料扫描件编入标书。 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 5 | 拟派技术负责人 | 0-6分 | 1、供应商拟派技术负责人具有公路水运工程试验检测师资格的，得3分。 证明材料是指：①公路水运工程试验检测师资格证书；②磋商响应截止时间前近三个月（2024年10月-2025年01月）中任意一个月供应商为拟派项目负责人缴纳社保证明材料。①和②缺一不可，并加盖供应商公章。 注：证明材料扫描件编入标书。 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 2、供应商拟派技术负责人具有工程师技术职称的，得2分；具有高级工程师（或以上）技术职称的，得3分。 证明材料是指：①职称证书；②磋商响应截止时间前近三个月（2024年10月-2025年01月）中任意一个月供应商为拟派技术负责人缴纳社保证明材料。①和②缺一不可，并加盖供应商公章。 注：证明材料扫描件编入标书。 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 6 | 拟派项目组成员 | 0-12分 | 1、供应商拟派项目组成员（项目负责人和技术负责人除外），每增派一名具有公路水运工程试验检测师资格的项目组成员，得2分，本项最多得6分。 证明材料是指：①公路水运工程试验检测师资格证书；②磋商响应截止时间前近三个月（2024年10月-2025年01月）中任意一个月供应商为拟派项目组成员缴纳社保证明材料。①和②缺一不可，并加盖供应商公章。 注：证明材料扫描件编入标书。 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 2、供应商拟派项目组成员（项目负责人和技术负责人除外），每增派一名具有工程师（或以上）技术职称的项目组成员，得2分，本项最多得6分。 证明材料是指：①职称证书；②磋商响应截止时间前近三个月（2024年10月-2025年01月）中任意一个月供应商为拟派项目组成员缴纳社保证明材料。①和②缺一不可，并加盖供应商公章。 注：证明材料扫描件编入标书。 证明材料未符合本款要求或未按本款要求提供证明材料不得分。 |
| 7 | 试验检测的目的 | 0-7分 | 磋商小组根据各供应商对本项目试验检测的目的的描述是否科学、合理，是否详细全面综合打分。内容全面合理可行，针对性强得5-7分；内容基本全面合理可行，有一定针对性得2-4分；描述内容有缺漏、欠合理，无针对性得0-1分。 |
| 8 | 试验检测内容与方法 | 0-7分 | 磋商小组根据供应商对试验检测内容与方法的描述是否科学、合理、是否贴合项目需求，综合打分。内容全面合理可行，针对性强得5-7分；内容基本全面合理可行，有一定针对性得2-4分；内容有缺漏、方案欠合理，无针对性得0-1分。 |
| 9 | 对本项目重点、难点分析 | 0-7分 | 磋商小组根据各供应商提供的对本项目管理、试验检测的重点、难点分析的描述是否科学、合理，内容是否齐全，是否详实，是否有针对性，是否符合项目实际情况，综合打分。 内容全面合理可行，针对性强得5-7分；内容基本全面合理可行，有一定针对性得2-4分；内容有缺漏、方案欠合理，无针对性得0-1分。 |
| 10 | 质量保证措施及服务方案 | 0-7分 | 磋商小组根据各供应商提供的质量保证措施及服务方案的描述是否科学、合理，内容是否齐全，是否详实，是否有针对性，是否符合项目实际情况，综合打分。 内容全面合理可行，针对性强得5-7分；内容基本全面合理可行，有一定针对性得2-4分；内容有缺漏、方案欠合理，无针对性得0-1分。 |
| 11 | 安全防护措施 | 0-7分 | 磋商小组根据各供应商对本项目实施过程中的安全防护措施的描述是否科学、合理，内容是否齐全，是否详实，是否有针对性，是否符合项目实际情况，综合打分。 内容全面合理可行，针对性强得5-7分；内容基本全面合理可行，有一定针对性得2-4分；内容有缺漏、方案欠合理，无针对性得0-1分。 |
| 12 | 拟投入本项目的主要试验检测仪器设备 | 0-7分 | 磋商小组根据各供应商提供的拟投入本项目的主要试验检测仪器设备的描述是否科学、合理，内容是否齐全，是否详实，是否有针对性，是否符合项目实际情况，综合打分。 内容全面合理可行，针对性强得5-7分；内容基本全面合理可行，有一定针对性得2-4分；内容有缺漏、方案欠合理，无针对性得0-1分。 |
| 13 | 廉政保证措施 | 0-6分 | 磋商小组根据各供应商对廉政保证措施的描述是否科学、合理，是否详细全面综合打分。内容全面合理可行，针对性强得5-6分；内容基本全面合理可行，有一定针对性得2-4分；描述内容有缺漏、欠合理，无针对性得0-1分。 |
| 14 | 服务承诺 | 0-5分 | 磋商小组根据各供应商对服务承诺的描述是否科学、合理，是否详细全面综合打分。内容全面合理可行，针对性强得4-5分；内容基本全面合理可行，有一定针对性得2-3分；描述内容有缺漏、欠合理，无针对性得0-1分。 |
| 15 | 合理化建议 | 0-5分 | 磋商小组根据各供应商提供的针对本项目的合理化建议的描述是否科学、合理，内容是否齐全，是否详实，是否有针对性，是否符合项目实际情况，综合打分。 内容全面合理可行，针对性强得4-5分；内容基本全面合理可行，有一定针对性得2-3分；内容有缺漏、方案欠合理，无针对性得0-1分。 |

2、价格评分（10分）：

（1）满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的报价为磋商基准价，其商务价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100（保留小数2位）

（2）所有供应商最后报价均超采购预算，重新组织招标。

3、有效供应商的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

4、磋商小组按综合得分高低顺序排列，综合得分前三名供应商依次作为第一、第二、第三成交候选供应商向采购人推荐，并提交评审报告。得分相同的，按供应商报价由低到高顺序排列。

- 六、定标办法

本次磋商由磋商小组推荐成交候选供应商，采购人根据磋商小组的推荐结果进行最终确认。

- 七、确定成交供应商

评审结束后，采购人将在政府采购指定信息媒体上公示成交结果。公示期结束，在规定期限内无异议则采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

- 八、供应商义务

供应商应随时接受磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评审结束，所有评审资料存招标机构备查。