天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目

采购文件

（线上电子招投标）

招标项目编号：DCCG-2024-006

采购单位：天台县洪畴镇人民政府

- 联 系 人：项振豪

- 联系电话：13777077147

- 采购代理单位：浙江大成工程项目管理有限公司

- 联 系 人：俞锦芳

- 联系电话：18258616529

- 日    期：二O二四年九月

目  录

第一章  招标公告 ………………………………………………………3

第二章  供应商须知 ……………………………………………………8

第三章  合同主要条款 …………………………………………………28

第四章  招标内容及需求 ………………………………………………35

第五章  评标办法及评分标准 …………………………………………40

第六章  附件：投标文件格式 …………………………………………46

共59页

第一章  招标公告

## 项目概况 天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年11月1日14:00:00（北京时间）前递交（上传）电子投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：DCCG-2024-006

项目名称：天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目

采购方式：公开招标

预计清理病死木重量：4000000斤

预算金额：140万元

最高限价：140万元

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价（单价） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理 | 1项 | 0.35元/斤 | 详见采购文件第四章的招标内容及需求 |  |

合同履行期限：从合同生效之日开始，至项目全面完结并验收合格结束，其中集中除治阶段：合同生效之日至2025年3月31日；即现即清阶段：2025年5月1日至2025年9月30日。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业），即：服务全部由符合政策要求的中小企业承接；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、获取时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前

2、获取地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、获取采购文件方式：在线获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、采购文件售价：免费（不提供纸质版采购文件，不收取工本费）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标：

1、投标截止时间：2024-11-1，14:00:00

2、投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

供应商应于2024-11-1 ，14:00:00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间和地点：

1、开标时间：2024-11-1，14:00:00

2、开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子招投标情况说明：

（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：990158240@qq.com，接收人：俞锦芳，电话：18258616529），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。

（6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除评审优惠政策；依法落实节能产品政府采购、环境标志产品等政府采购实施的相关规定。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

## 名称：天台县洪畴镇人民政府

## 地址：天台县洪畴镇

项目联系人（询问）：项振豪

项目联系方式（询问）：13777077147

质疑联系人：郑天伟

质疑联系方式：13968596390

2、采购代理机构信息

名称：浙江大成工程项目管理有限公司

地址：浙江省台州市天台县始丰街道丽泽大道47-55号六楼

传真：/

项目联系人（询问）：俞锦芳

项目联系方式（询问）：18258616529

质疑联系人：朱瑞帅

质疑联系方式：18858635765

- 同级政府采购监督管理部门

名称：天台县财政局

地址：天台县飞鹤路189号

联系人：王女士

监督投诉电话：0576-89353856

八、本公告发布媒体：

浙江政府采购网   网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn

九、融资需求：

供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷（或政采保或预付款保函）服务：

政采贷联系方式

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

履约保函联系方式

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 葛宇凡 | 18252002669 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

预付款保函联系方式

| 银行 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

注：1、本采购文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。

2、如其它银行也能满足供应商的融资需求，供应商也可以选择其它银行提供融资服务。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县洪畴镇人民政府 |
| 2 | 项目名称 | 天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 详见《招标公告》 |
| 5 | 最高限价 | 详见《招标公告》 |
| 6 | 服务期 | 从合同生效之日开始，至项目全面完结并验收合格结束，其中集中除治阶段：合同生效之日至2025年3月31日；即现即清阶段：2025年5月1日至2025年9月30日。 |
| 8 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 付款方法 | 详见第四章 |
| 10 | 投标截止时间 | 详见《招标公告》 |
| 11 | 投标地址 | 政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 |
| 13 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 14 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 - 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 - 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据 电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 15 | 投标文件份数 | - 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。 如中标，中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件至少四份和一份电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书。 |
| 16 | 投标文件签章 | 电子签章。其中需要法定代表人（负责人）和授权代表签字或盖章的材料，可通过线下书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传，线上直接文字输入姓名视为无效。 |
| 17 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：990158240@qq.com，接收人：俞锦芳，电话：18258616529），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  |  | 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标供应商远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标供应商代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。供应商的投标文件无法按时解密的，按下面b款规定办法进行处理；投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密时，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（启用“备份投标文件”时，投标供应商在原规定解密时间30分钟结束后15分钟内发送文本信息“确定启用备份投标文件”及密码（如有）至指定接收邮箱990158240@qq.com，送达时间以采购代理机构实际接收时间为准，请投标供应商期间保证电话畅通、网络在线，如逾期或未按要求发送的视为默认放弃。采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。 c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 d.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本、投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 18 | 投标样品 | 无 |
| 19 | 开标时间 | 详见《招标公告》 |
| 20 | 开标地址 | 在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 22 | 评标结果公告 | 浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 天台县公共资源交易中心网：http://ztb.zjtt.gov.cn |
| 23 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，联合体投标的，应满足下列要求：联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标，联合体各方应签署具有法律效力的联合体协议，投标文件中应附上联合体协议书。 |
| 24 | 踏勘现场 | √不组织 □组织 |
| 25 | 是否接受转包与分包 | 转包：不接受 分包：不接受 |
| 26 | 是否允许采购进口产品 | √不允许采购进口产品 □允许采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 27 | 中标候选人名数 | 推荐一名中标候选人 |
| 28 | 履约保证金 | 中标供应商须在收到中标通知书3天内向采购人交纳中标价0.8%的履约保证金。 |
| 29 | 签订合同 | 中标供应商自中标通知书发出之日起15日内与采购人签订合同 |
| 30 | 需要落实的政府采购政策 | 本项目为专门面向中小企业采购项目，采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，不再执行价格扣除评审优惠政策；本项目依法落实节能产品、环境标志产品等政府采购实施相关规定，详见采购文件第五章评标办法。 |
| 31 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 32 | 钉钉专属交流群 | 本项目开评标环节实行全流程电子化，并采取钉钉群交流模式辅助开标。已依法获取采购文件并确定参加投标的供应商（授权代表或法定代表人（负责人）本人）请通过钉钉(DingTalk)软件搜索群号79690017678进入本项目专属交流群，代理机构将依据供应商所发送的法定代表人（负责人）资格证明书或授权委托书进行人员身份确认，审核入群时间为开标前30分钟内。若供应商若对采购相关人员、开标过程和开标结果有异议的，可在钉钉群内提出异议。 |
| 33 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 34 | 解释权 | 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

第一节 总则

1．适用范围

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

### 2.1“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.2采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3供应商：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

2.4货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

2.6“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.7 “▲”条款系指实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。

3. 投标费用

3.1 不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

3.2本项目由中标供应商承担招标代理服务费，招标代理服务费按发改价格[2011]534号文件服务类招标计算标准向中标供应商收取。代理服务费包含在其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构提交。以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购代理机构的指定账户:

收款单位:浙江大成工程项目管理有限公司天台分公司

开户银行：宁波银行股份有限公司台州天台小微综合支行

银行账号： 88080122000003215

4. 特别说明

▲4.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

4.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为供应商所合法享有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

4.4 供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

▲4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲4.7公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

4.8 投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

4.9供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.10本项目不接受联合体投标。

### 4.11本项目不接受分包。

4.12本项目不允许转包。

第二节  采购文件

5．采购文件的组成

5.1 采购文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

5.2 本采购文件的解释权属采购人和采购代理机构。

6．采购文件的澄清、修改和补充

6.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6.2 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

6.3 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.4 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

第三节  投标文件

7. 投标文件的要求

7.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

7.2 投标文件格式按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行随意增删更改，如影响实质性内容表达的按无效标处理。

7.3投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

7.4投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

8.2 资格文件（加盖单位公章）包括：

8.2.1《资格文件》封面（格式详见附件一，如有）；

8.2.2 投标声明函（格式详见附件二）；

8.2.3具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在资格文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。

8.2.4落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函（格式详见附件十二）或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

8.3 商务技术文件（加盖单位公章）包括：

8.3.1 《商务技术文件》封面（格式详见附件三，如有）；

8.3.2 法定代表人（负责人）资格证明书（格式详见附件四）；

8.3.3 授权委托书（格式详见附件五，法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

8.3.4 偏离表（格式详见附件六，根据采购文件第四章《招标内容及需求》编制）)；

8.3.5合同业绩一览表（格式详见附件七，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.6拟投入本项目的实施人员一览表（格式自拟，可根据评分标准提供)；

8.3.7拟投入实施设备情况一览表（格式自拟，可根据评分标准提供)；

8.3.8根据采购文件第五章商务技术文件评审中的评分内容和标准所涉及的内容自行进行编制，内容包括但不限于相应的技术文件、证明材料或说明等（如有，格式自拟。该项内容将作为评标重要指标）

8.3.9评分响应表（格式详见附件八）；

8.3.10供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）。

8.4 报价文件（加盖单位公章）包括：

8.4.1 《报价文件》封面（格式详见附件九，如有）；

8.4.2 投标函（格式详见附件十）；

8.4.3 报价表（格式详见附件十一)；

8.4.4供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）。

9．投标报价

▲9.1投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所需的投标报价是指“天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目”所涉及的人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、风险费、验收、招标代理服务费、评审费、售后服务等各项全部费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定等全部费用，如有遗漏，视同包括在其他项目费用中。

▲9.2 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

▲9.3 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

- 10．投标文件有效期

▲10.1 投标文件有效期为  90天，从采购文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

10.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

11. 现场踏勘

11.1 本项目不组织现场踏勘。供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

12．投标文件的制作、上传及递交要求

12.1投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

12.2投标文件的上传提交要求

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：990158240@qq.com，接收人：俞锦芳，电话：18258616529）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

12.3投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

12.4投标文件的补充、修改和撤回

（1）供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## 第四节  开 标

13．开标邀请

13.1开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

13.2开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

13.3开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

13.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

14．开标程序（先资格、商务技术后报价）

14.1开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

14.2投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

14.3投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

14.4公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（格式详见附件十三，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱 990158240@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

14.5开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格文件进行审查（具体见本章“14.9 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

14.6商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价文件不再进入评审。

14.7开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

14.8评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为30分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

14.9 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

第五节  评 标

15. 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

16. 评标委员会的组建

16.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

16.2评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

17. 评标委员会的职责

17.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

17.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

17.3对投标文件进行比较和评价。

17.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商。

17.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

18. 评标原则

18.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

18.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

18.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

19. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

20．评标程序

20.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

20.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

20.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

20.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

20.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

20.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

21．评标办法及评分标准（详见第五章）

22．澄清、说明或补正的形式

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

22.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

23．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；

23.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

23.6 如有多报（指数量超出采购文件需求），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

23.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

24．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

24.1 未按规定标记、签署、盖章的；

24.2不具备采购文件规定资格要求的；

24.3 不响应采购文件实质性内容的（采购文件中带“▲”内容及被拒绝的条款）；

24.4 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目负偏离 / 项（含）以上的；

24.5 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求的；

24.6 投标文件的组成不符合采购文件要求的；

24.7 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

24.8 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.9 投标文件的语言、币种及计量单位不符合采购文件要求的；

24.10 未按采购文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改，影响实质性内容表达的；

24.11 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的（与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案）；

24.12 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的；

24.13 报价超过采购预算（或最高限价）的；

24.14 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

24.15 开标一览表、报价表等内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

24.16 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

24.17	附有采购人不能接受的条款的；

24.18 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

24.19为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

24.20单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

24.21供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

24.22电子加密投标文件未按时上传解密，又未提供备份电子投标文件的；

24.23供应商仅提交备份电子投标文件的；

24.24不同供应商投标客户端制作标书的IP、MAC、硬件设备信息存在重复的；

24.25法律法规和采购文件中其他规定无效的。

25．废标

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

25.4 因重大变故，采购任务取消的。

26．突发情况处理

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

- 第六节  定 标

27．采购结果确认（确定中标供应商）

27.1采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

27.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://ztb.zjtt.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

- 28．质疑和投诉

28.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

28.4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.5.供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29. 中标通知书

29.1采购组织机构在发布中标结果的同时向中标供应商发出中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

- 第七节  合同授予

30．履约保证金

30.1 中标供应商须在收到中标通知书3天内向采购人交纳中标价0.8%的履约保证金。

30.2签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3 履约保证金在项目经县级验收合格后视实际履约情况在十个工作日内退还（现金形式提交的为不计息；保函形式提交的不予退还，到期保函自动失效）。

31．签订合同及公告

31.1采购人在中标通知书发出之日起15日内与中标供应商签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

31.4采购人应当自政府采购合同生效之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

31.5采购人应当自政府采购合同生效之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

第三章  合同主要条款

甲方：                   镇人民政府  (以下简称甲方）

乙方：     作业单位                  (以下简称乙方)

为有效开展松材线虫病防治工作，根据浙江大成工程项目管理有限公司关于天台县洪畴镇人民政府（单位）天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目公开招标的结果以及《中华人民共和国民法典》、《松材线虫病疫区和疫木管理办法》、《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》、《浙江省松材线虫病防治条例》等有关规定，双方秉持自愿平等、公平守信原则，就松材线虫病枯死树除治工程施工有关事项协商一致，订立本合同，具体内容如下：

一、工程内容及履约保证金

1.1工程内容：采用择伐等方式，在本合同第2.2款约定的期限内对第2.1款约定的范围内（辖区林木采伐许可证核定范围内）所有病死（枯死、濒死）和其它原因致死（干旱、风折、雪压、火烧）的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理。

1.2履约保证金:乙方中标后，按中标价的0.8%的标准交纳履约保证金（履约保证金可采用工程保函、现金形式提交）。乙方不按合同履约的，可没收其履约保证金，并赔偿损失。履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失追偿。

履约保证金在项目经县级验收合格后视实际履约情况在十个工作日内退还（现金形式提交的为不计息；保函形式提交的不予退还，到期保函自动失效）。

二、施工范围、时间、合同价格及支付方式

2.1施工范围：                     （具体小班编号附后）

面    积：                         （以小班为单位计算）

疫木除治方式：疫木安全利用为主,其他部分经批准可采取现砍现烧、钢丝网罩(最后焚烧)。

2.2施工时间：集中除治阶段：2024年  月  日（合同生效之日）至2025年3月31日；即现即清阶段：2025年5月1日至2025年9月30日。

除治对象：集中除治阶段，松材线虫病疫情小班及其周边松林中死亡（病死、其他原因致死）松树，除治其主干、枝桠和伐桩；即现即清阶段，集中除治结束后，松材线虫病疫情小班及其周边松林中零星发生的死亡（病死、其它原因致死）松树，在3日内完成除治。

2.3签约合同价        元（大写：           元），即中标单价：    元/斤（单价=签约合同价/4000000，小数点后保留两位，第三位四舍五入），最后按照本项目砍伐下山的病死松树总重量（实际工作重量）×中标单价，按实结算。

签约合同价包括为完成本项目服务可能发生的全部费用（一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润、政策处理费、代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，乙方要无条件听从甲方指挥，费用已包括在签约合同价内，甲方不再另行支付。）

☑称重计量：根据砍伐下山死亡（病死、其他原因致死）的松树总重量，按过磅确认重量计算实价; 山上现砍现烧和钢丝网罩不计算重量。

2.4支付方式：

按工作量支付：合同生效并具备实施条件后10个工作日内，支付签约合同价20%的预付款；乙方按合同要求在3月31日完成集中除治工作，初步验收通过后，支付至项目结算价的40%； 2025年5月1日至2025年9月30日，完成即现即清除治工作，并经竣工验收通过后，支付即现即清工程款的100%以及剩余集中除治阶段工程结算款的40%（竣工验收结果需与当年秋普结果进行比对，合格率要达到《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》要求）。上述除治工作量均需经甲方或其委托的第三方确认后，县自然资源和规划局和财政局联合下发资金文件30个工作日内予以支付。

三、合同工期

开工日期：合同生效日期。

竣工日期：    年   月  日前。

乙方需按实际情况调配工作时间，无条件配合业主安排，在规定时间内完成相应服务工作。

四、工程质量要求标准

严格执行《松材线虫病防治技术方案（ 2022年版）》和松材线虫病枯死木清理防治技术规程相关规定；并按要求运用“浙江数字森防”上传除治数据，发现乙方非法运输疫木、伪造过磅数据等行为，甲方有权终止合同并扣除全部工程价款,同时按规定依法追究相关责任。

- 4.1伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm;疫木伐除后，按《松材线虫病防治技术方案（ 2022年版）》相关规定执行。

4.2枝桠处理：采伐山场范围内，清理收集所有主干、梢头、直径1厘米以上的病死（病死、不明原因枯死、濒死）和其他原因（确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等）致死的松树枝丫，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理，或就近采取粉碎（削片）、销毁、旋切等除害措施。

4.3疫木处理：清理下山的松树病死木必须当天下山，一律运送至疫木除害处理定点企业进行安全除害处理严禁将松树病死木运输出县和出售给非定点企业，或就近采取粉碎、钢丝网罩、烧毁等除害措施。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

4.4其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木；树干、枝桠需分别装车过磅；对病死多年或已经腐烂不会造成疫病扩散和传播的病死木，不再清理下山。

五、验收

5.1验收的时间：项目基本完结后，采购人组织“过程检查”，检查合格的，进入“常年清”环节；项目全面完结后，采购人按《天台县松材线虫病除治质量评价实施细则》及时组织验收，合格后上报；县指挥部办公室及时组织第三方开展抽查验收，对质量不合格的责令限期整改并扣除部分款项。

5.2疫木除治质量验收内容：年度除治任务完成情况、除治作业区枯死松树清理情况、山场除治质量情况、疫木除害处理情况、疫木除治监管情况、检疫封锁情况等。

5.3防治成效验收内容：检查除治区松材线虫病疫情发生、媒介昆虫防治、疫木除治、疫木监管、检疫封锁等情况，并对照上年度秋季疫情发生情况，评价年度防治成效。

六、特殊条款及违约责任

- 6.1乙方应以村为单位进行逐个清理，顺序严格按照甲方指定路线且每次不超过3个村的范围依次清理（特殊情况除外）。原则上其中一个村清理完毕，经甲方同意后才能转入下个村清理，以此类推。未按甲方要求顺序开展作业的，每发现一次，工程款扣除5000元，连续发现三次（含）以上的，甲方有权解除合同；乙方未经甲方和清理山场所在村的村两委成员之一同意，擅自清理枯死松树的，工程款扣除5000元。

- 6.2集中除治工程进度，首月（  月  日）开始，每月工作量（按重量计及小班面积）完成数占总重量或总面积的比例小于20%的，工程款扣除5000元，超过完成面积的计入下月任务数，完成量以经核实的加工企业过磅重量为准，完成面积以完成的小班面积为准。工作量（按重量及面积）连续两个月少于20%或者出现转包、违规分包的，甲方有权解除合同，并向乙方追回已支付的合同款项。

6.3工程验收分初步验收和竣工验收两次开展。乙方申请初步验收的时间不得早于2025年3月31日，迟于2025年4月30日书面提出的（除不可抗力外），总工程款按3%扣减结算，每持续推迟满十天，加扣减总工程款1%，以此类推。甲方收到验收申请后应在7天内组织验收。

乙方申请竣工验收时间不得早于2025年7月31日，迟于2025年9月30日书面提出的（除不可抗力外），总工程款按3%标准扣减结算。每持续推迟满十天，加扣减总工程款1%，以此类推。甲方收到验收申请后应在7天内组织验收。

枯死松树清理工程由甲方组织或者委托第三方机构按照《天台县松材线虫病除治质量评价实施细则》组织验收，验收得分80分至89分的，总工程款按80%进行核算；验收得分70分至79分的，工程总价款按60%进行核算；验收得分60分至69分的，工程总价款按40%进行核算；验收得分60分以下的，工程总价款不予核算。

6.4在除治工作量验收、阶段性抽查、各级监理检查等按照《天台县松材线虫病除治质量评价实施细则》抽检小班评分在90分以下不合格的，乙方必须立即进场整改，在10天内整改到位，并且在下一轮抽检中扩大抽检比例，如复验在90分以下不合格的，甲方有权邀请第三方进场整改，整改费用由乙方支付（甲方有权在总工程款中向乙方追偿），并建议将不合格的除治队（作业单位）纳入天台县松材线虫病除治队黑名单，不允许投标天台县任何镇街的除治工作。

6.5枯死松树需要现砍现烧和钢丝网罩的，一般安排在山场半山以上（枝桠除外）并经甲方同意。在2025年4月30日前未完成疫木焚烧或者钢丝网罩的均属于工程逾期，视乙方书面提出申请初步验收为无效，按合同约定扣减总工程款，钢丝网罩需乙方自行采购。在初步验收和竣工验收中，每漏烧一堆疫木工程款扣减3000元。

6.6上传到浙江数字森防系统中的照片及数据，要符合省林业局对浙江数字森防上传的要求，对要求上传的出现漏传、不传或不符合的每起扣罚5000元。

6.7乙方对除治的疫木负有监管责任，因乙方监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，工程款扣除10000元，并追究其他相关法律责任；乙方从天台县外调入松科植物充当县内清理的枯死松树或者用非法手段增加真实的枯死松树重量的，甲方有权解除与乙方合同，拒绝支付乙方前期投入的费用并追回前期支付的款项；对乙方恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树的每起工程款扣除10000元，与村民发生纠纷的由乙方自行解决；对2024年度漏烧或者遗留下来的枯死松树不得作为2025年度清理重量，如发现乙方将2024年度漏烧或者遗留下来的枯死松树作为2025年度清理重量的，每起工程款扣除5000元；乙方将非松科植物运到疫木定点处理企业被相关人员发现，按非松科植物每斤10元扣除工程款，每车不足1000元的按1000元扣除。

6.8山上采伐下来的枯死松树以每斤    元的价格运到甲方指定的疫木定点企业处理，产生的收益归乙方所有,纳入枯死松树清理成本，工程结算时以甲方认可过磅站过磅为准。

6.9乙方按合同要求完成服务后，超出付款期（以县自然资源和规划局和财政局联合下发资金文件为准），每逾期一天甲方应向乙方支付当期应付工程款的千分之一款项。如遇特殊情况甲方要求推迟验收的，必须事先征得乙方的同意，否则应承担由此给乙方造成的损失。

七、其他事项

7.1甲方应维护乙方合法的权利，及时支付合同约定的款项。

7.2甲方应为乙方开展除治工作提供相应条件，做好政策处理等工作，因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应后果。

7.3乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益。确保安全生产，如因乙方违规操作造成的一切后果由乙方自行承担。

7.4乙方应组建能够满足本工程服务需要的队伍，并为所有施工、监管等除治工作相关人员进行投保；乙方需按照工程管理的有关规定，交足履约保证金、农民工工资保证金等。乙方不得以任何理由，拖欠支付农民工工资。

7.5乙方应按照除治工作范围和内容，按时完成所有与松材线虫病除治相关工作，并定期向甲方汇报除治工作进展。

7.6乙方在施工作业范围内应做好森林防火工作，在确保安全的情况下，方可采取烧毁的方式处理疫木主杆及其枝桠，并接受甲方对森林防火工作的检查指导。因操作不当导致火情，后果由乙方负责。

7.7乙方应接受甲方或其委托的第三方机构及林业等部门对除治工作的核查指导。

7.8乙方应根据甲方要求，落实专人负责施工质量现场管理，并安装应用数字森防手机APP，对疫木采伐和运输过程等环节，实施拍照留痕，确保甲方能随时了解除治进程。

7.9乙方若选择烧毁处理疫木的，需配合森林防火等各项工作，并需按照以下执行，未能按照要求执行的，不予计重：

（1）事前申请：乙方判断运送下山有困难小班，书面向甲方提出申请，甲方核实后确认确实存在运送下山困难的，予以批准。

（2）打堆上报：在甲方批准后，乙方方可开展批准小班的枯死疫木、枝丫的打堆。打堆过程中确保一堆一编号，无编号的堆不计重量，不得漏报也不得多报，打堆后拍照上传至省数字森防平台，每堆重量不得少于1000斤，打堆结果附照片上报甲方留档。

（3）复称核实：甲方对乙方上报的堆数全面核实，并抽查其中5%-10%复称，核实堆数作为最后计重堆数，未核实到的堆作为虚报堆对总重量进行核减后，再扣减虚报堆对应的虚报重量。抽查复称实际重量与上报重量误差在10%及以内的上报重量作为抽查复称重量，误差大于10%的，抽查复称实际重量作为抽查复称重量。最后确定的重量=（抽查复称重量之和/被抽查堆上报重量之和）*扣减后重量。

（4）烧毁时限：已上报烧毁的疫木堆，需在规定时间内完成烧毁，否则需要根据规程运送下山。

（5）烧毁标准：烧毁处理的疫木（及枝丫）应彻底烧毁成灰烬或完全碳化。烧毁处理的用火按照《天台县松材线虫病防治疫木烧毁野外用火管理办法》执行。

（6）烧毁留证：每堆烧毁疫木需留三张照片，分别为：烧前、烧中、烧后，无三张照片的堆不计重量，全部上传省数字森防平台。照片需包含该堆编号及经纬度信息等。

（7）烧毁上报的疫木堆，每发现漏烧一堆的，扣工程款2000元。

（8）高远山烧毁处理疫木实行总量控制，本项目高远山烧毁处理疫木总量不得超过运达疫木处理厂除治年度总量的 10%。

7.10承诺投入的人员及设备数量(按投标承诺）

| 序号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投入本项目的人员配置 | 项目实施人员（管理人员、伐木工） 人 |  |
| 投入本项目的伐木油锯 | 伐木油锯 套 |  |
| 投入本项目运输车辆设备 | 中型自卸汽车 辆 |  |

- 八、税费承担

8.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

九、风险承担

9.1 在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续 60 天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

十一、争议处理

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

十二、合同生效及其它

12.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2 有关本合同中未写明的内容以本项目DCCG-2024-006采购文件的规定为准。

12.3 本合同未尽事宜，双方协商解决。

12.4 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方、相关部门各执一份。

甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：

地址：                                 地址：

法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：

联系方式：　　　　　　　　　　　　     联系方式：

账户名称：                           　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

第四章  招标内容及需求

## 一、项目背景

根据《天台县 2024—2025年度松材线虫病预防和除治工作方案》及省市相关文件要求，在采购文件规定时间内对指定范围（辖区林木采伐许可证核定范围内）所有枯死松树进行全面清理，病死松树集中清理按照区位重要性开展，第一顺位是高铁高速两侧、县城周边，国道、省道两侧，自然保护区、风景名胜区等周边；第二顺位是县道两侧、集镇周边范围；第三顺位是其他区域。坚持以疫木清理为核心，以严格疫木源头管理为根本，积极开展综合防治，在完成松材线虫病疫情集中除治的基础上，继续开展对枯死松树的日常监测和“即现即清”工作。强化检疫执法，有效管控疫木，确保辖区内不出现疫木流失等违法事件。

- ▲二、工作内容

采用择伐等方式，在本合同第2.2款约定的期限内对第2.1款约定的范围内（辖区林木采伐许可证核定范围内）所有病死（枯死、濒死）和其它原因致死（干旱、风折、雪压、火烧）的松树进行除治，并对伐除的松木、清理的枝桠以及伐桩进行管理、处理。

| 序号 | 标项名称 | 暂定服务 范围 | 预计清理病死木重量 | 预算金额 | 最高限价（单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目 | 洪畴镇全域山林 | 4000000斤 | 140万元 | 0.35元/斤 | 辖区林木采伐许可证核定范围内，采购人保留调整数量和范围的权利。 |

注：投标单位承诺同时承担洪畴镇全域山林原有除治质量责任。

三、项目要求

▲（一）总要求

严格执行《松材线虫病疫区和疫木管理办法》《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》《浙江省松材线虫病防治条例》相关规定，并按要求运用“数字森防”上传除治数据。

- 1.伐桩处理：对疫木伐除后，伐桩最高处上坡度面的高度不得超过5cm;疫木伐除后，按《松材线虫病防治技术方案（ 2022年版）》相关规定执行。

2.枝桠处理：采伐山场范围内，清理收集所有主干、梢头、直径1厘米以上的病死（病死、不明原因枯死、濒死）和其他原因（确认由干旱、风折、雪压、火烧、环剥等）致死的松树枝丫，随疫木主干运到指定的疫木定点加工企业进行除害处理，或就近采取粉碎（削片）、销毁、旋切等除害措施。

3.疫木处理：清理下山的松树病死木必须当天下山，一律运送至疫木除害处理定点企业进行安全除害处理严禁将松树病死木运输出县和出售给非定点企业，或就近采取粉碎、钢丝网罩、烧毁等除害措施。加强对疫木的监管，造成疫木人为流失的，按有关法律规定追究相关责任。

4.其他：采伐过程中，严禁砍伐活立木；树干、枝桠需分别装车过磅；对病死多年或已经腐烂不会造成疫病扩散和传播的病死木，不再清理下山。

5.质量评定：由上级相关部门组织人员进行抽检评定。

6.时间要求:集中除治阶段：合同生效之日至2025年3月31日；即现即清阶段：2025年5月1日至2025年7月31日；质保期：2025年8月1日至2025年9月30日。

7.安全生产：枯死松树除治队需抓好安全生产和森林防火工作，落实各项安全措施，全面排查风险隐患，坚决防范和遏制各类安全事故发生。

▲（二）监管和相关要求

1.枯死松树由除治队清理，并落实清理人员人身意外伤害保险，枯死松树清理前必须对所有的清理人员进行技术培训，开展安全教育，严格按照技术标准开展清理并确保人身安全。

2.除治队严格按照清理要求进行作业，清理质量符合规范。需建立枯死松树清理台账，与现场监管的护林员或行政村指派的监管人员及上级单位委派的监督人员配合，并通过数字化平台进行枯死木清理管理，除治队严格按照“浙江数字森防”相关要求，安排专人对枯死木清理前后进行拍照并上传数据，清理下山的所有枯死木运送到疫木除害处理定点企业进行处理，凭《枯死木清理运输单》在市境内运输。运输数据要及时上传到“浙江数字森防”。除治队负责人每天据实记录运输台账，包括清理时间、地点、疫木权属（户名、集体）及数量、除害处理方式、运输工具、运输物品、数量和运输起止地等，台账资料由相关责任人员签字确认。

3.图片要求：需拍摄枯死松树清理前、后现场对比图片（每一株清理的疫木，都要落地上图（拍不少于2张照片，伐前1张、伐后1张）），销毁枯死松树枝条的图片或视频，照片上标明地点，运输车辆现场装好车后及运到疫木定点处理厂过磅时图片。

4.需凭《枯死木清理运输单》运往疫木处理定点企业，并保存（存根）凭证，作为支付款项及备核查依据。

5.配合当地政府做好枯死松树管理工作，防止农户擅自拿回家当薪柴、松材自用、外运等疫木流失行为发生，确保疫木全部运到定点处理企业。

6.每个清理区域指定专人负责清理质量，确保每位清理人员严格按照技术要求彻底清理枯死松树，树干及1厘米以上枝桠全部清理下山。同时做好不可利用小枝梢的销毁监督工作，严防森林火灾等安全事故发生。

7.除治队清理枯死松树时，应避免损害农户其它合法权益，如有发生，由除治队与农户协商解决。

8.在实施过程中除治队如不能按时间节点完成或拒绝实施的，采购人有权委托他人先行实施，相关费用由除治队支付或由采购人在应支付款项内按实扣除。

9.除治队对除治的疫木负有监管责任，因除治队监管问题导致疫木流失，或未按要求运至指定疫木定点加工企业的，每发现一起，工程款扣除10000元，并追究其他相关法律责任。

10.日常监督：除治队应委派专职管理人员开展清理现场日常巡查和检查，做好清理质量、疫木运输、用火安全等过程的监管，做好清理路线、清理数量核验，每周四前向采购人报送《年度松枯死木除治山场清理进度表》，并做好人员管理工作和运输等相关台账。由采购人或采购人聘请的护林员或相关单位聘请的监督人员不定期对疫情除治进行抽查监督，不合格的须返工，直至符合清理技术标准。采购人按照监督检查结果督促除治队限期整改。

11.档案管理：建立完善“一镇一档”“小班网格化管理”档案管理办法，扎实推进小班化管理进程，建立和完善疫点小班档案信息，保持小班档案连续性、严肃性。做好除治工作中所有档案资料的管理，协助相关单位资料管理（主要包括：市级制定印发的松材线虫病相关文件、防治方案、防治经费以及相关会议资料等；清理施工的政府采购、合同等相关资料；松材线虫病疫情监测、普查、取样、检测鉴定等台账；涉木单位及个人登记备案档案；松材线虫病疫木除治作业、疫木监管等台账；松材线虫病疫木除治现场图片、影像等资料；松材线虫病防治检查验收、工作总结等资料）。

（三）项目验收

1.验收的时间：项目基本完结后，采购人组织“过程检查”，检查合格的，进入“常年清”环节；项目全面完结后，采购人按《天台县松材线虫病除治质量评价实施细则》及时组织验收，合格后上报；县指挥部办公室及时组织第三方开展抽查验收，对质量不合格的责令限期整改并扣除部分款项。

2.疫木除治质量验收内容：年度除治任务完成情况、除治作业区枯死松树清理情况、山场除治质量情况、疫木除害处理情况、疫木除治监管情况、检疫封锁情况等。

3.防治成效验收内容：检查除治区松材线虫病疫情发生、媒介昆虫防治、疫木除治、疫木监管、检疫封锁等情况，并对照上年度秋季疫情发生情况，评价年度防治成效。

（四）人员及设备要求：

| 序号 | 拟投入人员配置要求 | 拟投入项目设备要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施人员（管理人员、伐木工）≥20人 | 伐木油锯≥5套；运输车辆（中型自卸汽车）≥2辆 |

▲（五）报价要求

1.本项目采用固定综合单价的报价方式。具体按照本项目砍伐下山的病死松树总重量（实际工作重量）×对应的中标单价，按实结算。

2.供应商的报价必须包括为完成本项目服务可能发生的全部费用（一切人员工资、奖金、各种加班费、节假日补贴、夜餐费、各种社会保险、劳保福利、安全保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、服装、安全、仓储、搬运、管理费用、税费、利润、政策处理费、代理服务费等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。（说明：如发生不可抗力及突发性事件、尤其在台风或大雨或冰冻季节，应加强防护，中标供应商要无条件听从采购人指挥，费用已包括在投标报价内，采购人不再另行支付。）

3.供应商在投标前应自行前往现场踏勘了解项目实际情况，并应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。

▲四、付款方式

按工作量支付：合同生效并具备实施条件后10个工作日内，支付签约合同价20%的预付款；中标供应商按合同要求在3月31日完成集中除治工作，初步验收通过后，支付至项目结算价的40%；2025年5月1日至2025年9月30日，完成即现即清除治工作，并经竣工验收通过后，支付至即现即清以及集中除治工程结算款的100%（竣工验收结果需与当年秋普结果进行比对，合格率要达到《松材线虫病防治技术方案（2022年版）》要求）。上述除治工作量均需经采购人或其委托的第三方确认后，县自然资源和规划局和财政局联合下发资金文件30个工作日内予以支付。

▲五、其他注意事项

1.为确保清理枯死松树进度和质量，在清理项目实施期间，除治队必须集中精力和人员清理枯死松树。

2.除治队应安排专人负责项目质量和安全清理管理工作，对作业人员要经常进行质量和安全清理教育，落实安全防护措施，为作业人员进行人身安全保险。在采伐作业山场严禁抽烟，防止引发山林火灾，如被监管人员或采购人管理人员发现，则每发现一次扣除履约保证金100元作为违约金。除治过程中因操作不当或违规用火引发森林火灾，造成的损失全部由除治队负责，赔偿费用在除治费中扣除，造成重大经济损失，依法追究除治队的经济和法律责任。

3.在清理期间，除治队作业人员工资、生活费及生产用具费、运输费、装卸费、房屋租赁费等一切费用均由除治队负责。

4.在枯死松树运输中，运输车辆必须有年检合格证和车辆保险并且配备有符合文件规定的专用设备，驾驶员有与所驾车辆相符的驾驶证，严禁货、人混运。除治队要经常对驾驶员进行安全教育，如发生安全事故，则后果由驾驶员和除治队承担。

5.在清理开始前原则上由除治队负责政策处理工作及费用，采购人协助，特殊情况经采购人确认同意后除外。在清理过程中，如遇非除治队直接原因而引起的与当地群众的矛盾时，采购人有义务进行协调解决。因除治队原因直接引起他人利益损害、山林火灾、工伤事故等一切责任均由除治队负责。

6.如除治队恶意采伐阔叶树、无明显病兆的活松树或擅自将枯死松树另作他用引起病松木流失扩散，采购人可立即终止合同，并赔偿采购人由此而造成的损失，情节严重的依法追究刑事责任。

7.防治工作中途如出现不履行承包合同，擅自要求增加承包金、转他人承包、故意拖延工期等行为，除所签承包合同自动失效外，按约定不予退还履约保证金、不支付已发生的任何除治施工费用，并且除治队伍还要承担由此造成的经济和法律责任。

8.本项目预算以往年清理情况根据标段范围暂估，由于枯死松树数量受天气和病虫害发生情况等诸多因素影响，最终采伐数量存在不确定性，中标供应商不得以采伐数量不足为由向采购人索赔损失。本项目所涉及的砍伐数量结算时按实际砍伐数量计量，按中标单价和实际完成工作量结算。

9.本文未详细明确、需补充的内容、具体执行方式等按《天台县 2024—2025年度松材线虫病预防和除治工作方案》及省市相关文件要求的通知要求执行。后续上级单位文件、通知如有变化的在允许范围内按相应规定执行。

六、说明：供应商必须承诺本章提出的全部内容及要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

第五章 评标办法及评分标准

一、总则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评货物正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中商务与技术得分80分，价格得分20分

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应采购文件要求和关键格式不符合采购文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、投标文件符合性评审

评标委员会首先对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应采购文件要求，评标委员会将按无效标处理。

2、商务技术文件评审

2.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

2.2商务与技术得分计算方法如下：

①商务与技术评定分值为80分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商的商务技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的技术得分。

③各供应商的商务与技术得分由评委自行评议，商务与技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 2 | 供应商提供2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今成功签订的同类枯死木清理项目业绩，每提供一份得1分，最多得2分。 注：1、以上证明材料须提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分。 2、合同业绩须为本次供应商的业绩，供应商的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 |
| 2 | 本地化服务 | 3 | 供应商承诺在天台县辖区范围内设有固定服务网点并配备固定人员或中标后在天台县辖区范围设立固定服务网点并配备固定人员的，得3分。 注：已经在天台县辖区范围内设立固定服务网点的，须在投标文件中提供网点营业执照扫描件并加盖单位公章，否则不得分；如未在天台县辖区范围内设立固定服务网点的，供应商须提供承诺“最晚在项目开工后七个工作日，在天台县辖区范围内设立固定服务网点”的承诺函并加盖单位公章（承诺函格式自拟，承诺内容至少包含“如我方中标，则最晚在项目开工后七个工作日，在天台县辖区范围内设立固定服务网点”），否则不得分。 |
| 3 | 拟投入实施人员情况 | 6 | 根据供应商拟投入项目实施人员情况评分（本项最高得6分）： 拟投入项目实施人员大于等于20人而少于25人的，得2分； 拟投入项目实施人员大于等于25人而少于30人的，得3分； 拟投入项目实施人员大于等于30人而少于35人的，得4分； 拟投入项目实施人员大于等于35人而少于38人的，得5分； 拟投入项目实施人员大于等于38的得6分。 注：提供项目实施人员名单清册、身份证及中标后为所有项目实施人员购买保险的承诺函（工伤险或意外险）扫描件,并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 4 | 拟投入实施设备情况 | 6 | 根据供应商拟投入伐木油锯情况评分（本项最高得6分）： 拟投入伐木油锯6套的，得2分； 拟投入伐木油锯7套的，得3分； 拟投入伐木油锯8套的，得4分； 拟投入伐木油锯9套的，得5分； 拟投入伐木油锯大于等于10套的，得6分。 注：1、提供拟投入伐木油锯销售发票或租赁合同扫描，并加盖供应商公章，否则不得分。 2、若提供拟投入伐木油锯租赁合同的，则合同中显示的租赁期必须超过本项目服务期，否则不得分。 |
|  |  | 3 | - 供应商拟投入运输车辆（中型自卸汽车）满足采购文件最低要求2辆的，不得分，在2辆基础上每增加1辆加1.5分，最高得3分。 注：须提供在有效年检期内的车辆行驶证或车辆买卖合同或租赁合同（如提供租赁合同的，则合同中显示的租赁期必须超过本项目服务期）扫描件，并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 5 | 项目理解和重难点分析 | 11 | 1、根据供应商对本项目招标内容及需求、工作任务的理解是否全面和准确等情况打分。（0-5分） |
|  |  |  | 2、投标人应对本项目区域山林、道路现状清理区域枯死松树分布情况充分了解，提供对本项目的实际现状、存在的问题和难点要点的调查剖析，并针对克服重点、难点采取相应的解决措施，提出对应解决方案，评委根据投标人提供的内容的全面完整性、科学性、合理性、可行性等情况进行打分。（0-6分） |
| 6 | 项目总体服务方案 | 6 | 1、评委根据供应商提供的针对成交后工作的衔接、人员安排、与采购人各项工作相适应的服务运作流程的具体方案（包括砍伐方案、运输方案及措施“浙江数字森防”管理平台落实方案等，方案需结合季节变化及本项目实际，考虑各类情况，山林、道路及枯死木分布现状等，计划周密，措施有效）的完整性、合理性、针对性等情况进行打分。（0-6分） |
|  |  | 6 | 2、评委根据供应商针对突发性事件的应急抢险方案（包括应急抢险专业队伍的组织、台风季节、雨雪天气预防、临时任务等）的科学性、合理性、可行性、有效性等情况进行打分。（0-6分） |
|  |  | 6 | 3、评委根据供应商针对本项目采购文件内容制定的进度计划，以及拟定的对集中清理和即现即清的进度计划安排，保障措施等是否切实合理进行打分。（0-6分） |
| 7 | 项目组织方案 | 6 | 评委根据供应商针对本项目的项目组织方案（清晰简练的列出主要管理流程，包括工作流程、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制等）的科学性、合理性、规范性、组织架构完善性等情况进行打分。（0-6分） |
| 8 | 文明施工及安全保障 | 6 | 文明施工：保证施工时对山林的保护及消防安全等不造成较大影响的措施，根据提供的文明施措施的全面性、合理性，进行打分。（0-6分） |
|  |  | 6 | 安全保障：投标人在保护作业环境的同时也要注意自身的生命安全，根据提供的安全保障措施的全面性、合理性，进行打分。（0-6分） |
| 9 | 管理制度 | 5 | 根据供应商的档案管理方案（包括人员档案管理、砍伐前后资料存档、疫木照片上传方案等）进行评分。（0-5分） |
|  |  | 5 | 根据供应商的设备管理制度（包括车辆或施工工具种类与数量、设备安排、存放和管理措施等）进行打分。（0-5分） |
| 10 | 合理性建议 | 3 | 评委根据供应商提供的针对本项目的合理性建议（供应商结合本项目特点及实际工作过程中有可能涉及到的因素，提出合理化建议）的有效性、可操作性等进行打分。（0-3分） |

3、报价文件评审

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为20分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100

4、政府采购政策性规定说明：

（1）中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库〔2022〕19号]的相关规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。供应商按工信部联企业〔2011〕300号规定的划分标准提供《中小企业声明函》（附件）。评标委员会依据《中小企业声明函》来审查供应商是否属于小型或微型企业，享受评审中价格扣除政策。中标供应商为中小企业的，将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。以上证明材料不提供或提供不全的视为自动放弃优惠政策。

注：①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目为专门面向中小企业采购项目，采购标的为服务，对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业，不再执行价格扣除评审优惠政策。

（2）节能产品、环境标志产品的强制采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（3）节能产品、环境标志产品的优先采购政策

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（4）科技创新扶持政策

1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2）对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

（5）政府绿色采购扶持政策

1）修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

5、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

供应商的总得分=商务与技术得分+报价得分

6、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：

天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目

（线上电子招投标）

项目编号：DCCG-2024-006

资

格

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件二：

投标声明函

致天台县洪畴镇人民政府：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址    。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目（项目编号：DCCG-2024-006）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

6.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

9.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

10.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

11.我方独立参加此次政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

12.我方不是公益一类事业单位，不是使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件三：

天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目

（线上电子招投标）

项目编号：DCCG-2024-006

商

务

技

术

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件四：

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

地址：

成立时间：             年       月      日

经营期限：

姓名：                  性别：           年龄：

身份证号码：                            职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

附：

联系电话：

电子邮箱：

年    月    日

（附法定代表人（负责人）有效身份证件正反面复印件）

附件五：

授权委托书

致天台县洪畴镇人民政府：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

年     月    日

（附委托代理人有效身份证件正反面复印件）

附件六：

偏离表

项目名称：天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

说明：1、供应商须将投标文件对采购文件第四章《招标内容及需求》的所有偏离填入此表。
          2、表格内如不填写，视为完全响应采购文件第四章《招标内容及需求》的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件七：

合同业绩一览表

| 序号 | 业主单位全称 | 项目名称 | 项目金额（元） | 实施时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

2、 随表提交相应的合同扫描件并加盖公章（详见评分标准要求）。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件八：

评分响应表

供应商名称：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 评分标准分值 | 自评得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见（ ）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见（ ）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见（ ）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见（ ）页 |
| ...... |  |  |  |  | ...... |

注：投标单位根据本项目的商务技术评分标准内容，按此格式提供评分响应表置于商务技术响应文件第1页。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年    月    日

附件九：

天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目

（线上电子招投标）

项目编号：DCCG-2024-006

报

价

文

件

供应商全称                                 （盖公章）

年  月  日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

附件十：

投 标 函

致天台县洪畴镇人民政府：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目 的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，同意采购文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、服务期：从合同生效之日开始，至项目全面完结并验收合格结束，其中集中除治阶段：合同生效之日至2025年3月31日；即现即清阶段：2025年5月1日至2025年9月30日；

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、按采购文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：

电话：                              传真：

年    月    日

附件十一：

报  价  表

项目名称：天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目

项目编号：DCCG-2024-006（招）

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理 | 1 | 项 | ￥： |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |

说明：1、投标总价已包含“天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目”所涉及的人工费、机械费、管理费、利润、规费、税金、风险费、验收、招标代理服务费、评审费、售后服务等各项全部费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定等全部费用，如有遗漏，视同包括在其他项目费用中。

2、此表不得自行增减内容， 否则按无效标处理。

供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

年    月    日

附件十二：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商货物货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十三：

政府采购活动现场确认声明书

浙江大成工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人         （授权代表姓名）经由              （单位）负责人         （姓名）合法授权参加天台县2024-2025年度洪畴镇松材线虫病病死木清理项目（编号：DCCG-2024-006）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 £不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日