2025年度衢江区房屋建筑和市政基础设施工程监理巡查服务项目-城区片区

公开招标文件

(电子标)

项目编号：浙江同欣（衢）招 [2025015]

| 采 购 人： | 衢州市衢江区住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江同欣工程管理有限公司 |
| 二○二五年四月 |  |

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      供应商须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况 2025年度衢江区房屋建筑和市政基础设施工程监理巡查服务项目-城区片区的潜在供应商应在浙江政府采购网本项目公告附件获取（下载）采购文件，并于2025年5月 8日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：浙江同欣（衢）招 [2025015]

项目名称：2025年度衢江区房屋建筑和市政基础设施工程监理巡查服务项目-城区片区

预算金额（元）：445000（包含大型机械检测费）

最高限价（元）：445000（包含大型机械检测费）

采购需求：

标项名称：2025年度衢江区房屋建筑和市政基础设施工程监理巡查服务项目-城区片区

数量:1

预算金额（元）：445000（包含大型机械检测费）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详细第三部分采购需求

合同履约期限：标项1，一年（以合同签订时间为准），工作内容全部完成，无质量、服务问题，服务费用结清视为合同履行完成。

本项目（否）接受联合体投标。

备注：为了保证服务的准确性、公平性，乡镇片区和城区片区需由不同的单位完成，已推荐为城区片区的第一中标候选人，参与乡镇片区投标时其投标文件进入评标流程但不再推荐为中标候选人。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：为促进中小企业发展政策，根据财库〔2020〕46号的相关规定，本次招标专门面向中小企业（（监狱企业、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的残疾人福利性单位视同小微企业，余同），请单独上传中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明材料。

3.本项目的特定资格要求：

- 1)具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理专业甲级资质或市政公用工程监理专业甲级资质，且资质在有效期内的企业；

- 2)项目负责人具备有效的国家注册监理工程师或注册建造师资格。

- 三、获取招标文件

时间：2025年4月17日至2025年5月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年5月8日09时00分（北京时间）

开标时间：2025年5月8日09时00分

开标地点：政采云平台网上递交/衢江区公共资源交易中心（振兴东路268号区水利局6楼） 1号开标厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    4.其他事项：

- （1）降低创新产品政府采购市场准入门槛，首台（套）产品纳入《省推广应用指导目录》之日起3 年内参加政府采购活动时视同已具备相关销售业绩，业绩分值为满分。

- （2）采购项目需要落实的政府采购政策

- ①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

- ②企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购（http:/www zizfcg gov.cn）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg. czt.zj. gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www. zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。衢州地区政府采购中标的中小企业还可以通过“浙江政务网”登录到“衢融通”平台，发起政府采购质押融资申请。

- （3）电子招投标的说明：

- ①电子投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质投标文件；

- ②投标前准备：注册账号－－点击“用户入驻”—“用户注册”—“供应商登记”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区－电子交易客户端”进行下载并安装；

- ③公开招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取公开招标文件；

- ④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”“导入投标文件”“标书关联”“标书检查”“电子签字”“生成电子标书”等操作；

- ⑤招标人、招标代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取公开招标文件的供应商进行投标活动；

- ⑥对未按上述方式获取公开招标文件的供应商对该文件提出的质疑，招标人或招标代理机构将不予处理；

- ⑦不提供公开招标文件纸质版；

- ⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二章投标须知前附表—“电子备份投标文件的递交”；

- ⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和公开招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

- ⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心－帮助文档－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商”。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：衢州市衢江区住房和城乡建设局

地址：衢州市衢江区仙岩路32号

传真：/

项目联系人（询问）：陈女士

项目联系方式（询问）：0570-2298688

质疑联系人：陈女士

- 质疑联系方式： 13732500464

- 2.采购代理机构信息

- 名 称：浙江同欣工程管理有限公司

- 地址：浙江省衢州市柯城区深蓝国际中心11楼1105室

- 传真：/

- 项目联系人（询问）：邵女士

项目联系方式（询问）：13967038670

质疑联系人：赖女士

质疑联系方式：13567082613

3.同级政府采购监督管理部门

名称：衢江区财政局政府采购监管科

地址：/

传真：/

联系人 ：杨女士

监督投诉电话：0570-8762709

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

- CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 供应商须知

前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 项目名称：2025年度衢江区房屋建筑和市政基础设施工程监理巡查服务项目-城区片区； 项目编号：浙江同欣（衢）招 [2025015]； 项目要求：详见第三部分“采购需求”。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标。 |
| 3 | 中小企业优惠措施 | 项目属性：货物类服务类工程类 参照关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业[2011]300号文件，行业划型标准： 所属行业：其他未列明行业。 |
| 4 | 最高限价 | ▲最高限价不得超过44.5万元（包含大型机械检测费）。 ▲投标报价总价不得超过最高限价，否则做无效标处理。 |
| 5 | 供应商资格要求 | 详见公开招标公告。 |
| 6 | 投标文件组成 | 包含资格证明文件、资信技术文件一份、报价文件一份。 本项目实行网上投标，供应商应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求递交。 注明：供应商需自行准备电脑和制作标书的CA锁。 |
| 7 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。 |
| 8 | 递交投标文件截止时间与递交地点 | 截止时间：2025年5月8日09时00分。 递交地点：政采云平台 |
| 9 | 开标时间与地点 | 时间：2025年5月8日09时00分。 地点：政采云平台/衢州市衢江区公共资源交易中心（振 兴东路268号6楼 1号开标室）。 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 履约保证金 | 1、履约担保的形式：银行转账方式交纳或采用银行保函或采用保险保函； 2、履约担保的金额：中标价1%的履约担保； 3、履约担保的缴纳时间：以银行转账方式交纳的，在中标通知书发出后30日历天内汇入采购人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后30日历天内提交； 4、履约保证金在合同约定期间内或者货物质量保证期内应完全有效，待服务期（质保期）满后，无质量、服务问题，无息退还。 |
| 12 | 合同款的支付 | （1）合同签订后，支付合同总金额的40%作为预付款，待合同服务期满后支付剩余款项。中标人在合同服务期满后15日内上报应付款项支付凭证给采购人，经采购人确认后，根据最终考核情况付款（考核内容根据工作内容、人员安排等制定）； （2）中标人须向采购人提供同等金额的正规发票，如中标人未能及时提供足额有效的增值税发票或其他原因导致付款迟廷，甲方不承担任何责任。 |
| 13 | 分包或转包 | （1）本项目不得分包； （2）本项目不得转包。 |
| 14 | 投标报价及费用 | 1、本项目投标应以人民币报价，精确到元； 2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、标项1、标项2的招标代理费及其它费用等由中标人各自支付，按服务标准计算。 |
| 15 | 同级采购监督管理部门 | 衢江区财政局政府采购监管科 联系人：杨女士 监督投诉电话：0570-8762709 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。

# 一、总则

## 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或主要产品。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2支持中小企业发展。

3.2.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.2本项目为面向中小企业整体预留采购份额的采购项目，不再执行价格扣除政策。

3.2.3符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.2.4符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.5中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商可以就采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购机构提出询问，采购机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

# 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 供应商须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，供应商须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

▲投标文件未按招标文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，投标无效。

# 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。本项目不组织。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11投标文件的组成

- 投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、资信技术文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容（均需使用电子签章）：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2最近一年度资产负债表或审计报告等财务报表资料文件 (新成立的公司，必须提供情况说明)；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

11.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

11.1.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

11.1.6法人授权书、授权代表的身份证（复印件）（如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件正反面；

11.1.7符合特定资格条件有关证明材料:①有效的监理资质证书和人员资质证书清晰扫描件；②中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱或戒毒企业声明函）。

11.2供应商的报价文件应包括以下内容（均需使用电子签章）：

11.2.1投标响应函；

11.2.2投标(开标)一览表。

11.3供应商的资信技术文件应包括以下内容（均需使用电子签章）：

11.3.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

11.3.2法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；▲投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的，投标无效。

11.3.3认证证书（具体要求详见评分表）；

11.3.4技术力量（具体要求详见评分表）；

11.3.5企业荣誉（具体要求详见评分表）；

11.3.6经验案例（具体要求详见评分表）；

11.3.7对本项目的背景了解、工程现状、解决对策思路分析（具体要求详见评分表）；

11.3.8重点难点分析（具体要求详见评分表）；

11.3.9应急服务（具体要求详见评分表）；

11.3.10安全检查制度及保证措施（具体要求详见评分表）；

11.3.11项目团队的工作职责和人员分工（具体要求详见评分表）；

11.3.12服务方案（具体要求详见评分表）；

11.3.13合理化建议（具体要求详见评分表）；

11.3.14服务响应时间（具体要求详见评分表）；

11.3.15供应商认为需要的其他技术文件或说明；

11.3.16关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明。（如果有）

注：

▲投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的，投标无效；

▲投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

▲供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

▲根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

# 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、资信技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15. 备份投标文件以及投标文件的递交

15.1电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)

▲供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

15.2 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

15.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.4如项目须备份投标文件，供应商应按“招标公告”及前附表规定的时间、地点完成采购文件获取手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求完成采购文件获取的供应商递交的投标文件。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

# 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3项目允许提供备份文件时，仅因政采云平台或CA原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将按顺序启用备份文件完成开标。供应商因自身原因（不会使用、使用不当等）未按时完成解密的，投标无效，不启用备份文件。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

18.4 备份投标文件的接收在招标文件确定的时间、地点进行。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3供应商未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格供应商不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间前的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

# 五、评标

21评标委员会

评标由评审专家及采购人代表组成，成员人数为5人。

22评标

评标委员会按照第三章“评标标准和方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

# 六、定 标

23.确定中标供应商

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

24.中标通知与中标结果公告

24.1采购机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

24.3公告期限为1个工作日。

# 七、合同授予

25.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26.合同的签订

26.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.履约保证金

27.1履约担保的形式：银行转账方式交纳或采用银行保函或采用保险保函。

27.2履约担保的金额：中标价1%的履约担保。

27.3履约担保的缴纳时间：以银行转账方式交纳的，在中标通知书发出后30日历天内汇入采购人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后30日历天内提交。

27.4履约保证金在合同约定期间内或者货物质量保证期内应完全有效，待服务期（质保期）满后，无质量、服务问题，无息退还。

# 八、电子交易活动的中止

28.电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第三部分  采购需求

一、项目概况

1.1根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展政府购买监理巡查服务试点的通知》（建办市函〔2020〕443号）、省建设厅关于印发《浙江省政府购买监理巡查服务试点工作方案》的通知（浙建质安发〔202O〕59 号）、衢州市市住房和城乡建设局印发《衢州市政府购买监理巡查服务试点工作方案》的通知（衢住建办〔2020〕127号）要求，特组织本次购买监理巡查服务的招标。

1.2项目名称：2025年度衢江区房屋建筑和市政基础设施工程监理巡查服务项目-城区片区

- 服务内容

- 1、工作目标

通过购买2025年度衢江区房屋建筑和市政基础设施工程监理巡查服务项目-城区片区 ，开展工程实体质量巡查、现场安全生产巡查、建筑市场巡查、竣工质量抽查、投诉协调处理。采取日常巡查和专项检查相结合的方式，引导监理企业在转型升级过程中多元化发展，创新工程监理服务方式，健全工程全过程及关键环节风险防控机制，转变政府对工程的监管模式，提高政府监管效率，缓解政府监管力量不足的问题，为工程质量安全提供保障。

2、工作依据

- 《建筑法》、《消防法》、《人民防空法》；

- 《建设工程质量管理条例》（国务院第 279 号令）；

- 《建设工程安全生产管理条例》（国务院第 393号令）；

- 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第 51号令）；

- 《人民防空工程建设管理规定》（国人防办字第 18号）；

- 《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》（国办函（20192号）；

- 《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）；

- 《住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》（建市〔2017〕145号）；

- 《住房和城乡建设部办公厅关于开展政府购买监理巡查服务试点的通知》（建办市函〔2020〕443号）；

- 浙江省住房和城乡建设厅关于印发《浙江省政府购买监理巡查服务试点工作方案》的通知（浙建质安发〔2020〕59号）。

- 工作内容及技术要求

- 1、工作内容

| 序号 | 服务事项 | 内容 | 频次、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程实体质量巡查 | - （1）参建各方主体工程落实质量终身责任制情况； - （2）项目施工记录和台帐资料，重点检查施工图设计变更文件、试验报告、质量验收记录等； - （3）建筑材料进场验收及见证取样制度执行情况； - （4）工程建设强制性标准执行和工程实体质量控制情况，重点检查影响结构安全和使用功能的分部分项工程质量，对混凝土结构等实体质量随机抽样实测实量； （5）工程质量通病防治工作情况，重点检查通病防治相关措施落实情况， 随机开展功能性检查。对工程检测活动进行巡查，重点对地基基础工程、钢结构工程检测活动进行巡查； - （6）采购人交办的其他巡查任务。 | - 每月需对服务区域内全部在建项目至少巡查一次，巡查时间须持续整月不间断，具体项目的巡查频次根据实际情况机动安排 |
| 2 | 现场安全生产巡查 | - （1）工程各方参建主体依法履行安全生产职责、建立健全安全管理制度情况； - （2）施工现场安全生产措施落实情况，重点检查基坑支护、土方开挖、模板支撑架、脚手架和起重机械安装拆卸、吊装作业等危险性较大的分部分项工程专项方案编制、论证和执行情况，高处作业和临边洞口安全防护情况，施工用电、消防设施配置以及特种作业人员持证上岗情况； - （3）施工现场危险源识别和安全隐患排查治理情况； - （4）按照《衢江区建筑工地文明施工实施方案》（衢江住建〔2018〕62号），落实安全文明施工措施情况； - （5）施工现场“视频监控”“扬尘噪音等环境监测”数据接入主管部门指定数据平台的情况。 - （6）采购人交办的其他巡查任务。 | - 每月需对服务区域内全部在建项目至少巡查一次，巡查时间须持续整月不间断，具体项目的巡查频次根据实际情况机动安排 |
| 3 | 建筑市场巡查 | 根据巡查服务单位委托，按要求开展建筑市场监理巡查服务，根据巡查方案和指标体系对服务内容逐项落实。 - （1）在建工程项目应用并接入“建筑工人管理服务信息平台（实名制平台）”情况的检查。 （2）在建工程项目接入“衢州市工程建设项目数字化管理（智慧建设）系统情况的检查” （3）建设工程主要管理人员到岗履职情况检查。 （4）建设工程施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为检查。 （5）建设工程农民工工资支付及落实浙江无欠薪“六项制度”检查。 （6）建筑施工、监理企业资质合规检查。 （7）告知承诺制企业批后检查。 （8）注册执业资格人员持证上岗及在岗执业履职等行为检查。 （9）其他检查服务事项。 | 按采购人要求完成 |
| 4 | 竣工质量 抽查 | - （1）作为独立的第三方对住宅工程竣工验收前的质量通病防治，及建设单位组织的分户验收开展抽查，加强对建设单位组织分户验收工作的质量管控，提高工程质量抽查符合率和群众满意度； - （2）采购人交办的其他抽查工作。 | 按采购人要求时间完成 |
| 5 | 投诉协调处理 | - （1）协助采购人办理工程质量安全、建筑市场等方面投诉的协调处理及信访件处理； - （2）采购人交办的其他日常工作。 | 根据工作需要 |
| 6 | 大型机械安全监测（城区） | - （1）通过委托具备有效的质量技术监督部门核发的含有建筑施工机械检验检测资格的检验检测机构资质认定证书（检测产品／类别须包括塔式起重机、人货两用施工升降机、龙门架及物料提升机、高处作业吊篮）的第三方检测机构对在建工程大型机械进行安全巡查，对全区大型机械进行定期检查，对安全状况进行专业评估，形成相关检测报告。 - （2）为质量安全监督人员开展大型机械专业培训，提供相关技术支持。 - （3）采购人交办的其他工作。 - 历史数据参考：2024年1-12月份，塔式起重机：33 - 施工升降机：51 物料提升机6 吊篮330台。 | ①合同签订后60日内，需对服务区域内既有在建项目的大型机械进行一次检测； ②对新安装的大型机械在投入使用后30日内检测一次；③所有大型机械检测后间隔6个月需再次检测，至设备停用拆除时止。具体检测频次根据实际情况安排。 |

注：在合同期间，如因工作实际情况需进行服务事项调整，中标人与采购人另行协商。

# 2、工作成果体现

按采购人要求完成管理范围内的月度巡查、季度检查、安全专项检查等各项工作。中标人应当提供年度工作计划；每月的第一周须提交上月度巡查工作总结并编制下个月巡查计划，提交采购人审阅。

3、人员配备及技术设备要求

# ▲3.1、人员要求

中标人应配备常驻采购人办公地点的服务人员和部分机动服务人员。具体要求如下：

| - 序号 | - 人 员 | - 配置人数 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 巡查组长（投标时确定其中一人为项目负责人） | - ≥2人 | - 5年及以上建设工程相关工作经验，具备国家注册监理工程师执业资格或一级注册建造师执业资格，有较强的业务能力和沟通能力，在接到巡查任务后，能够带领团队人员开展相应工作，按工作要求机动服务，无须常驻。 |
| - 2 | - 巡查组员 | - ≥2人 | - 具备房建、市政、安装专业监理工程师资格或具备2年及以上相关工作经验的监理员，在接到巡查任务后，能够按照采购人的要求配合巡查组长组成巡查小组，按工作要求机动服务，无须常驻。 |
| - 3 | - 协助处理专员 | - 1人 | - 全日制大专及以上学历，35周岁以下，有一定的文字编辑能力，能够熟练使用电脑及办公软件；要求服从采购人的工作安排，须常驻采购人办公室。 |

# 注：（1）巡查小组由巡查组长和巡查组员组成，每组人员≥2人（含组长）。

# （2）以上人员均需在投标文件中提供各类证书、证明材料扫描件，否则投标无效。

# （3）以上人员因离职或其它原因须更换，需提前一周上报给采购人。

# （4）以上人员有不适宜工作的情况发生时(如接到专项检查任务无法1小时内开展相应服务)，采购人有权要求供应商无条件更换人员，更换的人员需一周内到位。

# （5）未经采购人同意，不得擅自更换。

3.2、巡查安排

（1）日常巡查：每月巡查人员须和质监员对在建项目全面巡查1次，巡查内容包含书面台账资料和现场实际情况（具体巡查排班时间由采购人制定），如有其他活动需增加巡查频次，巡查单位须服从安排。每月25日前中标人将下月的日常巡查计划报采购人审核（巡查方案根据工程数量编制），每个工地巡查时间不得少于1小时，当在建项目总数＞30个时，确保所有项目每月巡查1次；当在建项目总数≤30个时，确保所有项目每月巡查2次，其中由巡查单位复核1次。当日巡查后形成书面报告及意见于第二日报采购人审查。

（2）专项检查：如遇全市域类似质量、安全方面专项检查、突发事件以及上级单位突击检查时，采购人会组织临时性专项检查，中标单位须按照采购人的要求保质保量完成工作，如市级巡查组巡查时发现有重大隐患的，采购人有权扣罚2000元/次；如省级巡查组巡查时发现有重大隐患的，采购人有权扣罚5000元/次。

（3）服务响应时间：接到专项检查任务，承诺1小时内必须开展相应服务，否则采购人有权在当期服务款中扣罚2000-5000元/次，如造成重大不良影响的，采购人有权扣罚当季服务款、终止合同并追究相应责任。

（4）采购人有权根据项目实际工作需要要求中标单位增加临时性人员，人员资格根据采购人实际工作需要进行调整；中标单位如因工作需要新增人数在5人以内的，采购人不为此额外支付费用。

3.3、设备配备要求

| 序号 | 名 称 | 功能与配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体式楼板测厚仪 | 主要用于楼板、剪力墙、梁、柱等混凝土结构，以及木材、陶瓷等非磁体介质的厚度测量。 依据标准： GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 IJF 1224-2009《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》等。 |
| 2 | 一体式钢筋扫描仪 | 便携式智能无损检测设备，用于检测钢筋混凝土结构施工质量，能够在墙体、隧道、桥梁等钢筋混凝土结构中检测钢筋保护层厚度，定位钢筋位置、走向及分布情况，还可对非磁性和非导电介质中的磁性体及导电体进行检测。 依据标准： GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》 (2015版) GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》 JGJ/T152-2019《混凝土中钢筋检测技术规程》 DB11/T365-2016《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》GBT/50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》 JJF1224-2009《钢筋保护层厚度测量仪、楼板厚度测量仪计量校准规范》 |
| 3 | 一体式数显回弹仪 | 用于混凝土强度检测 依据标准： JGJJT23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 DB11.T 1446-2017《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》 |
| 4 | 钢卷尺2m、5m、30m | 满足工程检查需要 |
| 5 | 激光扫平仪 | 1部 |
| 6 | 激光垂准仪 | 1部 |
| 7 | 游标卡尺 | 2支 |
| 8 | 靠尺、塞尺、角尺、水平尺 | 各3支 |
| 9 | 空鼓检查棒（锤） | 2支 |
| 10 | 激光测距仪 | 2部 |
| 11 | 巡查机动车 | 1辆 |
| 12 | 其他检查检测仪器或设备 | 满足工程检查需要 |
| 13 | 建设工程各类最新的国家规范、标准书籍 | 满足工程检查需要 |

四、商务需求

- ▲服务期：一年（以合同签订时间为准），工作内容全部完成，无质量、服务问题，服务费用结清视为合同履行完成。

- 2、服务地点：采购人指定地点。

# 3、付款条件：

- （1）合同签订后，支付合同总金额的40%作为预付款，待合同服务期满后支付剩余款项。中标人在合同服务期满后15日内上报应付款项支付凭证给采购人，经采购人确认后，根据最终考核情况付款（考核内容根据工作内容、人员安排等制定）。

- （2）中标人须向采购人提供同等金额的正规发票，如中标人未能及时提供足额有效的增值税发票或其他原因导致付款迟廷，甲方不承担任何责任；

4、履约保证金：详见供应商须知前附表。

七、相关说明

▲1、服务区域为衢江区城区片区，当中标人与所巡查项目存在利害关系时，采购人有权要求中标人回避，由乡镇片区监理巡查项目中标单位代为巡查，中标人应无条件服从。

2、中标人配备的所有服务人员应当与采购人签订廉政承诺书，恪守职业道德，守住廉政底线。中标人负有对员工进行纪律教育的义务，承担员工因纪律问题引发不良后果的责任。

3、中标人派驻的常驻采购人办公室的服务人员，接受采购人的考勤管理，不在采购人食堂用餐，三餐自理。

- 4、总报价应当包含本项目采购内容中的所有工作开支。包括但不限于完成项目内容所需的一切人员费用（含工资、社保、税费及一切福利待遇）、外业调研费、专家咨询费、验收、会务费、差旅费、加班费、后续服务费用、税收、税费、招标代理费等一切税金和费用，利润以及完成合同不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- ▲5、因本项目每日巡查工作的需要，非本地供应商未在本区域设立办事处的，承诺于合同签订之前在衢江区设立办事处或分公司作为常驻服务和技术支持机构，否则视为放弃中标资格，由排名次之的中标候选人替补，以此类推。

- （备注：为了保证服务的准确性、公平性，乡镇片区和城区片区需由不同的单位完成，已推荐为城区片区的第一中标候选人，参与乡镇片区投标时其投标文件进入评标流程但不再推荐为中标候选人。）

- 第四部分   评标方法及评分标准

一、评标方法

1.综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成

评标委员会由评审专家及采购人代表组成，成员人数为5人。

- 3.评标委员会的组成人员的回避

- 在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

5.2接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法令第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

- 7.供应商澄清、说明或者补正

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 8.比较与评价

- 标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 9.汇总（资信技术得分情况）

- 评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总资信技术得分情况。

- 10.报价审核

- 对经商务和技术评审符合采购需求的供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

▲10.3.6供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

- 11.汇总得分

- 评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

12.顺序排列与中标候选推荐

12.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

12.2多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 13.投标无效

- 有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

13.5投标文件未按规定的格式编制的；

13.6投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

13.7投标文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

13.8投标文件中法定代表人授权书所载内容与本项目内容有异的；

13.9投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.10未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的；

13.11投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.13投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.14供应商所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.15投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

13.16投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的；

13.17报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

13.18《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

13.19供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.20供应商提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.20.1使用伪造、变造的许可证件；

13.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.20.4提供虚假的信用状况；

13.20.5其他弄虚作假的行为。
    13.21供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.21.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.21.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.21.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.21.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.21.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.21.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.21.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.21.8不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.21.9不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.21.10不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.21.11不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.21.12不同供应商的投标文件相互混装；

13.22商务技术得分低于商务技术总分60%（本项目即为低于48分）；

13.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

13.24根据法律、法规或招标文件要求，评标委员会认为应当作无效投标的其他情况。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15.评标争议事项处理

- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购机构应当将废标理由通知所有供应商。

七、 重新组织采购

17.修改招标文件，重新组织采购活动

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

- 18.重新开展采购

- 有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

18.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

18.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

18.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

18.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者本条例规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照18.1-18.4规定处理。

八、评审过程的保密与录像

19.保密

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

- 20.录音录像

- 采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 九、具体评标标准

21.资信技术部分（80分）

- （1）投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | - 具有有效的质量管理体系认证证书的得2分，环境管理体系认证证书的得2分，职业健康安全管理体系证书的得2分，本项最高6分。 - 注：提供相关证书清晰扫描件，否则不得分。 | 0-6分 |
| 2 | 技术力量 | - 项目负责人在资格条件基础上，同时具有国家注册安全工程师执业资格的得3分。 - 注：提供相关证书和近三个月社保证明清晰扫描件，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | - 项目组成员（不含项目负责人） - 具有房屋建筑或机电安装或市政公用专业监理工程师资格的，每人得1分，最高得2分。 - 注：提供相关证书和近三个月社保证明清晰扫描件，否则不得分。 | 0-2分 |
| 3 | 企业荣誉 | 供应商自2021年1月1日以来，获得过建设行政主管部门或行业协会颁发的“优秀监理企业”等类似荣誉奖项的每个得1分，最高得3分。 注：须提供建设行政主管部门或经民政部门备案的行业协会颁发的证书或文件为准，时间以证书或文件落款时间为准。 | 0-3分 |
| 4 | 经验案例 | - 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过与本次采购相类似的监理巡查服务业绩的得1分，最高得2分。 - 注：（1）是否属于类似业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定（如合同不能反映类似项目特征，可另外补充其它证明材料，不能充分证明得分条件的业绩不得分）； - （2）须提供合同和中标通知书（如供应商补充证明的则提供合同及证明材料）清晰扫描件，否则不得分。 | 0-2分 |
| 5 | 对本项目的背景了解、工程现状、解决对策思路分析 | - 根据供应商对本项目的背景了解，背景描述内容，背景分析等情况进行综合评审，本项最高8分。 | 0-8分 |
|  |  | - 根据供应商对工程现状的了解，对现状存在问题剖析等情况进行综合评审，本项最高6分。 | 0-6分 |
|  |  | 供应商针对现状存在问题的解决对策思路进行综合评审，本项最高6分。 | 0-6分 |
| 6 | 重点难点分析 | 根据供应商对本项目实际情况特点、重点、难点及关键性技术问题的分析准确性，提出的相应解决措施切实可行性等进行综合评审，本项最高6分。 | 0-6分 |
| 7 | 应急服务 | 根据供应商提供的服务方案中对突发性事件（如质量安全事故、民工工资等）的紧急处理、应急管理等工作预案和相应措施等进行综合评审，本项最高5分。 | 0-5分 |
| 8 | 安全检查制度及保证措施 | - 根据供应商对本项目安全检查制度保证措施是否健全、完整，管理制度建设的完整性、合理性等进行综合评审，本项最高6分。 | 0-6分 |
|  |  | - 根据供应商对本项目保证措施的科学性、可行性等进行综合评审，本项最高6分。 | 0-6分 |
| 9 | 项目团队的工作职责和人员分工 | - 根据供应商配备专业团队、人员分工、工作职责等情况进行综合评审，本项最高6分。 | 0-6分 |
| 10 | 服务方案 | 根据供应商提供的服务方案中对工程质量、现场安全、文明施工等施工现场情况的监管工作内容、方案及进度计划和可操作性等进行综合评审，本项最高5分。 | 0-5分 |
|  |  | 根据供应商提供的服务方案中对项目验收及交付方案等施工现场情况的监管工作内容等进行综合评审，本项最高5分。 | 0-5分 |
| 11 | 合理化建议 | 根据供应商对本项目的合理化建议的合理性、可行性等进行综合评审，最高得3分。 | 0-3分 |
| 12 | 服务响应时间 | 根据供应商承诺的服务响应时间进行打分： 承诺30分钟内现场响应的得1分，承诺15分钟内现场响应的得2分。 注：其余承诺时间或未做出承诺的不得分，承诺书格式自拟。 | 0-2分 |
| 合计 |  |  | 80分 |

22.价格分（20分）

1.本项目最高限价44.5万元（包含大型设备检测费），投标报价时总价不得超过最高限价，否则做无效标处理。

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=20 | 本项目最高限价44.5万元，报价不得高于最高限价。基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×20%×100，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标文件作无效处理。 |

- 23.其他需说明事项：无。

- 第四部分 拟签订的合同文本

（以实际签订的合同为准）

（合同编号：             ）

甲方：                      （采购人）

乙方：                      （供应商）

鉴于甲方于     年     月     日接受乙方对2025年度衢江区房屋建筑和市政基础设施工程监理巡查服务项目-城区片区投标（项目编号：             ），双方根据《中华人民共和国民法典》等法规和本合同的采购文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守。

一、服务内容

（一）、工作内容

| 序号 | 服务事项 | 内容 | 频次、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程实体质量巡查 | - （1）参建各方主体工程落实质量终身责任制情况； - （2）项目施工记录和台帐资料，重点检查施工图设计变更文件、试验报告、质量验收记录等； - （3）建筑材料进场验收及见证取样制度执行情况； - （4）工程建设强制性标准执行和工程实体质量控制情况，重点检查影响结构安全和使用功能的分部分项工程质量，对混凝土结构等实体质量随机抽样实测实量； （5）工程质量通病防治工作情况，重点检查通病防治相关措施落实情况， 随机开展功能性检查。对工程检测活动进行巡查，重点对地基基础工程、钢结构工程检测活动进行巡查； - （6）采购人交办的其他巡查任务。 | - 每月需对服务区域内全部在建项目至少巡查一次，巡查时间须持续整月不间断，具体项目的巡查频次根据实际情况机动安排 |
| 2 | 现场安全生产巡查 | - （1）工程各方参建主体依法履行安全生产职责、建立健全安全管理制度情况； - （2）施工现场安全生产措施落实情况，重点检查基坑支护、土方开挖、模板支撑架、脚手架和起重机械安装拆卸、吊装作业等危险性较大的分部分项工程专项方案编制、论证和执行情况，高处作业和临边洞口安全防护情况，施工用电、消防设施配置以及特种作业人员持证上岗情况； - （3）施工现场危险源识别和安全隐患排查治理情况； - （4）按照《衢江区建筑工地文明施工实施方案》（衢江住建〔2018〕62号），落实安全文明施工措施情况； - （5）施工现场“视频监控”“扬尘噪音等环境监测”数据接入主管部门指定数据平台的情况。 - （6）采购人交办的其他巡查任务。 | - 每月需对服务区域内全部在建项目至少巡查一次，巡查时间须持续整月不间断，具体项目的巡查频次根据实际情况机动安排 |
| 3 | 建筑市场巡查 | 根据巡查服务单位委托，按要求开展建筑市场监理巡查服务，根据巡查方案和指标体系对服务内容逐项落实。 - （1）在建工程项目应用并接入“建筑工人管理服务信息平台（实名制平台）”情况的检查。 （2）在建工程项目接入“衢州市工程建设项目数字化管理（智慧建设）系统情况的检查” （3）建设工程主要管理人员到岗履职情况检查。 （4）建设工程施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为检查。 （5）建设工程农民工工资支付及落实浙江无欠薪“六项制度”检查。 （6）建筑施工、监理企业资质合规检查。 （7）告知承诺制企业批后检查。 （8）注册执业资格人员持证上岗及在岗执业履职等行为检查。 （9）其他检查服务事项。 | 按采购人要求完成 |
| 4 | 竣工质量 抽查 | - （1）作为独立的第三方对住宅工程竣工验收前的质量通病防治，及建设单位组织的分户验收开展抽查，加强对建设单位组织分户验收工作的质量管控，提高工程质量抽查符合率和群众满意度； - （2）采购人交办的其他抽查工作。 | 按采购人要求时间完成 |
| 5 | 投诉协调处理 | - （1）协助采购人办理工程质量安全、建筑市场等方面投诉的协调处理及信访件处理； - （2）采购人交办的其他日常工作。 | 根据工作需要 |
| 6 | 大型机械安全监测（城区片区） | - （1）通过委托具备有效的质量技术监督部门核发的含有建筑施工机械检验检测资格的检验检测机构资质认定证书（检测产品／类别须包括塔式起重机、人货两用施工升降机、龙门架及物料提升机、高处作业吊篮）的第三方检测机构对在建工程大型机械进行安全巡查，对全区大型机械进行定期检查，对安全状况进行专业评估，形成相关检测报告。 - （2）为质量安全监督人员开展大型机械专业培训，提供相关技术支持。 - （3）采购人交办的其他工作。 - 历史数据参考：2024年1-12月份，塔式起重机：33 - 施工升降机：51 物料提升机6 吊篮330台。 | ①合同签订后60日内，需对服务区域内既有在建项目的大型机械进行一次检测； ②对新安装的大型机械在投入使用后30日内检测一次；③所有大型机械检测后间隔6个月需再次检测，至设备停用拆除时止。具体检测频次根据实际情况安排。 |

注：在合同期间，如因工作实际情况需进行服务事项调整，乙方与甲方另行协商。

# 4、工作成果体现

按甲方要求完成管理范围内的月度巡查、季度检查、安全专项检查等各项工作。乙方应当提供年度工作计划；每个月的第一周须提供上月度巡查工作总结并编制下个月巡查计划，提交采购人审阅。

（二）、人员配备及技术设备要求

# ▲1、人员要求

乙方应配备常驻采购人办公地点的服务人员和部分机动服务人员。具体要求如下：

| - 序号 | - 人 员 | - 配置人数 | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 巡查组长（投标时确定其中一人为项目负责人） | - ≥2人 | - 5年及以上建设工程相关工作经验，具备国家注册监理工程师执业资格或一级注册建造师执业资格，有较强的业务能力和沟通能力，在接到巡查任务后，能够带领团队人员开展相应工作，按工作要求机动服务，无须常驻。 |
| - 2 | - 巡查组员 | - ≥2人 | - 具备房建、市政、安装专业监理工程师资格或具备2年及以上相关工作经验的监理员，在接到巡查任务后，能够按照采购人的要求配合巡查组长组成巡查小组，按工作要求机动服务，无须常驻。 |
| - 3 | - 协助处理专员 | - 1人 | - 全日制大专及以上学历，35周岁以下，有一定的文字编辑能力，能够熟练使用电脑及办公软件；要求服从采购人的工作安排，须常驻采购人办公室。 |

# 注：（1）巡查小组由巡查组长和巡查组员组成，每组人员≥2人（含组长）。

# （2）以上人员均需在投标文件中提供各类证书、证明材料扫描件，否则投标无效。

# （3）以上人员因离职或其它原因须更换，需提前一周上报给采购人。

# （4）以上人员有不适宜工作的情况发生时(如接到专项检查任务无法1小时内开展相应服务)，甲方有权要求供应商无条件更换人员，更换的人员需一周内到位。

# （5）未经甲方同意，不得擅自更换。

2、巡查安排

（1）日常巡查：每月巡查人员须和质监员对在建项目全面巡查1次，巡查内容包含书面台账资料和现场实际情况（具体巡查排班时间由甲方制定），如有其他活动需增加巡查频次，巡查单位须服从安排。每月25日前乙方将下月的日常巡查计划报甲方审核（巡查方案根据工程数量编制），每个工地巡查时间不得少于1小时，当在建项目总数＞30个时，确保所有项目每月巡查1次；当在建项目总数≤30个时，确保所有项目每月巡查2次，其中由巡查单位复核1次。当日巡查后形成书面报告及意见于第二日报采购人审查。

（2）专项检查：如遇全市域类似质量、安全方面专项检查、突发事件以及上级单位突击检查时，采购人会组织临时性专项检查，中标单位须按照采购人的要求保质保量完成工作，如市级巡查组巡查时发现有重大隐患的，采购人有权扣罚2000元/次；如省级巡查组巡查时发现有重大隐患的，采购人有权扣罚5000元/次。

（3）服务响应时间：接到专项检查任务，承诺1小时内必须开展相应服务，否则甲方有权在当期服务款中扣罚2000-5000元/次，如造成重大不良影响的，甲方有权扣罚当季服务款、终止合同并追究相应责任。

（4）甲方有权根据项目实际工作需要要求乙方增加临时性人员，人员资格根据采购人实际工作需要进行调整；乙方如因工作需要新增人数在5人以内的，甲方不为此额外支付费用。

3、设备配备要求

| 序号 | 名 称 | 功能与配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体式楼板测厚仪 | 主要用于楼板、剪力墙、梁、柱等混凝土结构，以及木材、陶瓷等非磁体介质的厚度测量。 依据标准： GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 IJF 1224-2009《钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范》等。 |
| 2 | 一体式钢筋扫描仪 | 便携式智能无损检测设备，用于检测钢筋混凝土结构施工质量，能够在墙体、隧道、桥梁等钢筋混凝土结构中检测钢筋保护层厚度，定位钢筋位置、走向及分布情况，还可对非磁性和非导电介质中的磁性体及导电体进行检测。 依据标准： GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》 (2015版) GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》 JGJ/T152-2019《混凝土中钢筋检测技术规程》 DB11/T365-2016《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》GBT/50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》 JJF1224-2009《钢筋保护层厚度测量仪、楼板厚度测量仪计量校准规范》 |
| 3 | 一体式数显回弹仪 | 用于混凝土强度检测 依据标准： JGJJT23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 DB11.T 1446-2017《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》 |

| 4 | 钢卷尺2m、5m、30m | 满足工程检查需要 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 激光扫平仪 | 1部 |
| 6 | 激光垂准仪 | 1部 |
| 7 | 游标卡尺 | 2支 |
| 8 | 靠尺、塞尺、角尺、水平尺 | 各3支 |
| 9 | 空鼓检查棒（锤） | 2支 |
| 10 | 激光测距仪 | 2部 |
| 11 | 巡查机动车 | 1辆 |
| 12 | 其他检查检测仪器或设备 | 满足工程检查需要 |
| 13 | 建设工程各类最新的国家规范、标准书籍 | 满足工程检查需要 |

（三）、相关说明

1、该项目服务区域为衢江区城区片区，当乙方与所巡查项目存在利害关系时，甲方有权要求乙方回避，由乡镇片区监理巡查项目中标单位代为巡查，乙方应无条件服从。

2、乙方配备的所有服务人员应当与甲方签订廉政承诺书，恪守职业道德，守住廉政底线。乙方负有对员工进行纪律教育的义务，承担员工因纪律问题引发不良后果的责任。

3、乙方派驻的常驻采购人办公室的服务人员，接受甲方的考勤管理，不在甲方食堂用餐，三餐自理。

4、总报价应当包含本项目采购内容中的所有工作开支。包括但不限于完成项目内容所需的一切人员费用（含工资、社保、税费及一切福利待遇）、外业调研费、专家咨询费、验收、会务费、差旅费、加班费、后续服务费用、税收、税费（增值税发票）招标代理费等一切税金和费用，利润以及完成合同不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- ▲5、因本项目每日巡查工作的需要，非本地供应商未在本区域设立办事处的，承诺于合同签订之前在衢江区设立办事处或分公司作为常驻服务和技术支持机构，否则视为放弃中标资格，由排名次之的中标候选人替补，以此类推。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________元（￥_____________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

1、履约担保的形式：银行转账方式交纳或采用银行保函或采用保险保函。

2、履约担保的金额：中标价1%的履约担保。

3、履约担保的缴纳时间：以银行转账方式交纳的，在中标通知书发出后30日历天内汇入采购人指定账户；采用履约保函的，自合同签订后30日历天内提交。

4、履约保证金在合同约定期间内或者货物质量保证期内应完全有效，待服务期（质保期）满后，无质量、服务问题，无息退还。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务期限

1年（自合同签订起），自20   年     月     日止起至20   年  月   日止。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

- 3.履行地点：

九、款项支付

（1）合同签订后，支付合同总金额的40%作为预付款，待合同服务期满后支付剩余款项。中标人在合同服务期满后15日内上报应付款项支付凭证给采购人，经采购人确认后，根据最终考核情况付款（考核内容根据工作内容、人员安排等制定）。

（2）中标人须向采购人提供同等金额的正规发票，如中标人未能及时提供足额有效的增值税发票或其他原因导致付款迟廷，甲方不承担任何责任；

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可由下（1）解决。

1.向当地仲裁委员会仲裁

2.向甲方所在地法院起诉

十五、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方（加盖公章）：                 乙方（加盖公章）：

地址：                             地址：

法定代表人（或委托代理人）签名：   法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话：                         联系电话：

邮政编码：                         邮政编码：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

第六部分  应提交的有关格式范例

# 供应商按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、资信技术文件分别装订成册。

▲资格文件部分目录

（1）营业执照………………………………………………………………（页码）

（2）法人授权书 ……………………………………………………………（页码）

（3）授权代表的身份证（复印件）………………………………………（页码）

（4）最近一年年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司，提供情况说明)

………………………………………………………………………………（页码）

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………（页码）

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明……（页码）

（7）具有良好商业信誉特别声明………………………………………………（页码）

（8）符合特定资格条件有关证明材料：有效的监理资质证书和人员资质证书清晰扫描件…………（页码）

# （9）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

（10）投标供应商认为需要提供的其他资格证明材料（如有提供）………（页码）

一、营业执照或事业法人登记证证明材料

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月    日

二、法人授权书

XXX（采购单位名称或采购机构）：

兹委派我公司      先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：手机：             )，代表我公司全权处理XXXXXXXX项目【招标编号：XXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自    年  月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

三、授权代表的身份证（复印件）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月日

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方郑重承诺，我方具有*******项目【招标编号：*****】合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月    日

六、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

XXX（采购单位名称或采购机构）：

我方声明投标截止时间前三年，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、具有良好商业信誉特别声明

XXX（采购单位名称或采购机构）：

截至投标截止时间，我方具有良好的商业信誉，不存在下列情形（包括但不限于）。否则，我方将承担在资格审查时不被通过的后果。

1、按照招标文件规定的信用信息查询渠道及截止时间，经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、截至投标截止时间，因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》而被列入‘黑名单’，在处罚有效期内。

供应商名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

八、特定资格条件要求的资质文件（复印件）

（由供应商根据招标公告合格的供应商应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

九、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱或戒毒企业声明函）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.本项目所属行业为其他未列明行业，标的为2025年度衢江区房屋建筑和市政基础设施工程监理巡查服务项目-城区片区。

2.中小企业划型标准参照工信部联企业[2011]300号文件。

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位，不用提供此函】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

监狱或戒毒企业声明函

【不属于监狱或戒毒企业，不用提供此函】

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

十、投标供应商认为需要提供的其他资格证明材料（如有）

▲报价文件部分

# 目录

# （1）投标响应函……………………………………………………（页码）

# （2）投标（开标）一览表…………………………………………（页码）

# 一、投标响应函

XXX（单位名称或采购机构名称）：

(供应商全称)授权(全权代表姓名)(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的XXXXXX项目【招标编号：          】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在供应商供应商须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、我方中标后拟在中标后将工作分包，分包承担主体是，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

4、提供供应商须知规定的全部投标文件。具体内容为：

(1)投标(开标)一览表；

(2)投标技术文件和商务文件；

(3)供应商须知要求供应商提交的全部文件；

(4)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标(开标)一览表；

(5)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(6)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

5、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天，不少于招标文件中载明的投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90天）。

6、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书(如果有)、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购机构恶意串通的；

d)向采购人、采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

联系人：联系电话：

联系地址：

邮政编码：传真号码：

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应投标，从而可能导致该投标被拒绝。

二、投标(开标)一览表

XXX（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成XXXXXX项目【招标文件编号：                    】的实施。

(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标总价 | 大写： 元整 |
|  |  | 小写：￥ 元 |
| 二 | 服务期 |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，各项明细费用请按实填写（不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价）。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年   月   日

# ▲资信技术文件部分

# 目 录

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为然人的，提供自然人的身份证明）………………………………………（页码）

- 法定代表人授权书，法定代表人及其授权代表的身份证复印件 …（页码）

- 认证证书 ………………………………………………………………（页码）

- 技术力量………………………………………………………………（页码）

- 企业荣誉 ………………………………………………………………（页码）

# （6）经验案例………………………………………………………………（页码）

# （7）对本项目的背景了解、工程现状、解决对策思路分析……………（页码）

（8）重点难点分析  ………………………………………………………（页码）

（9）应急服务 ………………………………………………………………（页码）

（10）安全检查制度及保证措施………………………………………………页码）

（11）项目团队的工作职责和人员分工……………………………………（页码）

# （12）服务方案………………………………………………………………（页码）

# （13）合理化建议……………………………………………………………（页码）

# （14）服务响应时间…………………………………………………………（页码）

# （15）供应商认为需要的其他技术文件或说明……………………………（页码）

# （16）关于对招标文件商务、合同中有关条款的拒绝声明（如果有） …（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

- 一、其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称(电子签章)：

日期：     年   月  日

二、法人授权书

XXX（采购单位名称或采购机构）：

兹委派我公司      先生/女士(其在本公司的职务是：         ，联系电话：手机：             )，代表我公司全权处理XXXXXXXX项目【招标编号：XXXXX】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自    年  月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

供应商名称(电子签章)：

签发日期：  年  月   日

附：授权代表的身份证（复印件）

身份证正反面扫描件

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、认证证书

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、技术力量

（其他商务文件或说明由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签章）：                                                 日期：  年  月   日

- 五、企业荣誉

（其他商务文件或说明由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、经验案例

（其他商务文件或说明由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 七、对本项目的背景了解、工程现状、解决对策思路分析

（其他商务文件或说明由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 八、重点难点分析

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：    年  月   日

- 九、应急服务

- （由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、安全检查制度及保证措施

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、项目团队的工作职责和人员分工

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十二、服务方案

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 十三、合理化建议

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 十四、服务响应时间

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 十五、供应商认为需要的其他技术文件或说明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十六、关于对招标文件中有关商务、合同条款的拒绝声明

（由供应商根据采购需求自行编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十七、封面格式

投 标 文 件

（资格文件或报价文件或商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

联系电话：

日 期：     年   月  日

附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

浙江同欣工程管理有限公司：

本人       	（授权代表姓名），经由             （单位）    	 （法定代表人姓名）合法授权参加                  （招标编号：         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间不存在利害关系存在下列利害关系 ：

A. 投资关系	B. 行政隶属关系	C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位与其他所有供应商之间均不存在利害关系与 	（供应商名称）之间存在下列利害关系：

- A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

- B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

- C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

- D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

- E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

- F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

- H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、 管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

I.其他利害关系情况 	。

三、现已清楚知道并 严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 	供应商之间存在或可能存在上述第二条第 	项利害关系。

（授权代表签名）：

2025年  月  日

（注：投标人在开标后半小时内提供原件扫描件至邮箱：470160766@qq.com。）