西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目

招标文件

（电子招投标）

编号：XHZFCG-2025-G-24

杭州市西湖区综合行政执法局

杭州市西湖区政府采购中心

二0二五年三月六日

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年3月27日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XHZFCG-2025-G-24

项目名称：西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目

预算金额（元）：35491335元（三年），11830445元（一年）

最高限价（元）：35491335元（三年），11830445元（一年）

采购需求：主要内容为道路(随路桥梁)养护、道路保洁、巡查、维护、垃圾外运处置、防汛、抗雪防冻应急保障工作等，具体内容和相关要求详见招标文件第三部分。供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

## 标项名称：西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目

中小企业政策： 预留

## 数量：1批

## 预算金额（元）：35491335元（三年），11830445元（一年）

- 合同履约期限：总服务期限3年，合同一年一签，但不超过3年，服务起止时间以合同为准。前一年服务期满并通过考核验收，服务对象满意度评价合格的，可以根据原采购合同的约定续签下一年合同。合同履行期内若供应商达不到考核要求，采购单位可按有关程序终止下一年度的服务合同，另行招标采购。

本项目接受联合体投标：是，☐否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 本项目的特定资格要求：

- ☐无

- 有特定资格要求：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质（以资质证书为准），该特定条件的法律法规依据：《城市道路管理条例》第十六条：承担城市道路设计、施工的单位，应当具有相应的资质等级，并按照资质等级承担相应的城市道路的设计、施工任务。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2025年3月27日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年3月27日9点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2025年3月27日9点30分

开标地点：杭州市西湖区文一西路858号（杭州市公共资源交易中心西湖分中心东三楼开标313室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：杭州市西湖区综合行政执法局

地    址：

传    真： /

项目联系人（询问）：胡剑锋

项目联系方式（询问）：0571-89511965

质疑联系人：孙娇娇

质疑联系方式： 0571-89512051

2.采购代理机构信息

名    称：杭州市西湖区政府采购中心

地    址：杭州市文一西路858号

传    真：0571-89511006

项目联系人（询问）：缪新新

项目联系方式（询问）：0571-89511561

质疑联系人：邵一成

质疑联系方式：0571-89511007

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：杭州市西湖区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地    址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传    真： /

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | （1）服务类。 ## （2）预算金额（元）：35491335元（三年），11830445元（一年）。其中市政道路养护不超过5031132元/年，环卫保洁不超过6799313元/年。 投标报价超过项目最高限价的或经评标委员会评定投标单位的投标报价低于最低作业成本价的（包含人工及机械等作业成本费用）均为无效投标。根据浙政办发〔2009〕190号和杭政办〔2008〕14号文件和杭政函〔2024〕37号相关要求，人员最低基本工资不得低于最新出台的杭州市最低工资标准110%，如违反规定的，也将按无效标处理。 （3）服务期限：三年（合同一年一签，但不超过3年，服务起止时间以合同为准。前一年服务期满并通过考核验收，服务对象满意度合格的，可以根据原采购合同的约定续签下一年合同。合同履行期内若供应商达不到考核要求，采购单位可按有关程序终止下一年度的服务合同。如遇原道路养护合同未到期，养护期按原养护合同到期后开始计算。） |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目 ，属于 其他未列明行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | 分包 | þ A同意将非主体、非关键性的 作业机具检修、安全生产培训等 工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 7 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 8 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 9 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 备份投标文件送达地点：杭州市文一西路858号东3楼329办公室 ；备份投标文件签收人员：缪新新，联系电话： 0571-89511561。采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 10 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。招标文件第四部分评标标准有其他要求的，从其要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。招标文件第四部分评标标准有其他要求的，从其要求。 |
|  |  | 评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。 |
|  |  | 本项目评审报告推荐的中标候选人数量：1 |

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效（本项目不适用）。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除），用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

根据采购人与采购机构在政采云平台上双方签署的《政府采购委托协议（年度）》约定，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中“申请人的资格要求”、“采购需求”、“评审办法”、“采购合同的主要条款”、“采购文件前附表内容”、“报价内容”的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购机构 |
| 对采购过程、采购结果提出质疑 | 对“现场考察、答疑会”、 “甲方负责接收和保存的样品” 、“资格审查”等由采购人负责组织的环节的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程、采购结果其他环节的质疑 | 采购机构 |

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、西湖区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书（复印件）。

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

## 11.3.2报价明细清单；

11.3.3中小企业声明函（如果有)

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

- 12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1开标后，采购人将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。在采购结果确认环节，中标（成交）候选人撤销投标（响应）文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

- 采购需求

- 属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，实质性要求条款不满足的投标无效。

招标文件第四部分评分办法中评审因素对应的要求视为采购需求的一部分。

- 一、项目技术规范

- 1、道路市政养护规范

- 1.1《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

- 1.2《杭州市城市道路管理养护技术要求(试行)》（杭城管〔2011〕37号）

- 1.3《杭州市城市道路市政养护技术规程》（CJS-02-2000）

- 1.4《城市道路养护规范》（DB3301/T0314-2020）

- 1.5《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）

- 1.6《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部2003年118号令）

- 1.7《杭州市城市桥梁养护技术规程》（CJS-03-2000）

- 1.8《杭州市市政设施管理条例》

- 1.9《关于推进市区市政环卫一体化综合养护试点工作的指导意见》（杭城管委[2015]66号）

- 1.10《关于进一步加强临时占用挖掘城市道路批后监管的通知》（杭城管委[2015]270号）

- 1.11关于印发《杭州市城市道路市政检查井提升改造通用图》的通知（杭城管委[2015]149号）

- 注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

- 2、城市坏境卫生作业养护规范

- 2.1《城市道路清扫保洁作业规范》（DB3301/T 0475—2024）

- 2.2《杭州市城市市容和环卫管理条例》

- 2.3《杭州市环卫队伍作业行为规范》

- 2.4《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号

- 2.5《关于统一杭州市环卫机械作业车辆外观的工作通知》

- 2.6《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委﹝2018﹞16号

- 2.7《关于进一步明确“杭州城管驿站”管理相关事项的通知》（杭城管委〔2018〕233号）

- 2.8《杭州市生活垃圾管理条例》

- 2.9《城市装修垃圾管理规定》

- 2.10《杭州市建设工程渣土管理办法》

- 2.11《关于发布2021年版杭州市道路保洁经费定额的通知》

- 2.12《新时代杭州环卫行业高质量发展的指导意见》

- 2.13《关于印发〈西湖区环卫保洁监管考核办法〉的通知》（西城管﹝2023﹞4号）

- 注：如市、区相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

- 二、招标作业内容

- 1、道路。已移交接收至环卫保洁范围区域内的车行道、人行道、人行过街天桥（无电梯）、立交桥、除封闭住宅小区以外的街巷及空间等公共区域。保洁时应向保洁边界以外延伸，扩展到道路红线外的绿地、口袋公园、硬化路面（到墙角），不留保洁盲区和空白点。地铁站（如有）出入口台阶以下周边、道路所附属的铁路下穿涵洞（如有）均属于本项目保洁范围

- 2、城市家具。果皮箱、交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等相关公共设施。

- 3、绿化带。道路绿化隔离带、道路两侧绿化带、河道旁绿化带和非封闭式公园中产生的纸片、包装盒、烟蒂等暴露垃圾，枯枝落叶，卫生死角等问题，按“一把扫帚扫到底”的原则落实保洁。

- 4、牛皮癣。标段范围内道路、围墙、道路沿线设施（含一层建筑立面）等区域的“乱涂”、“乱张贴”等牛皮癣日常清理均属于本项目保洁范围。

- 5、道路红线外的公建管理空地、公建进出道路、新建未移交道路等其它管理主体的城市公共区域，城区按照属地管理原则，做好行业监管，加强协调、落实保洁责任。

- 6、应急保障。快车道零散垃圾、交通事故现场清理、偷倒垃圾渣土转运、渣土车抛洒滴漏冲洗、道路施工区域落石清理、重大活动保障区域兜底保洁、市政应急联合处置等。及时组织力量做好清扫保洁等保障工作，服从甲方的统一指挥。

- 7、防汛防台和抗雪防冻保障。做好灾害性天气“平战结合”人员转换等保障工作，服从甲方统一指挥。

- 8、负责做好本合同标项作业范围内的长效管理抄告单、“数字城管”和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

- 9、道路保洁承包期内如有道路改建、扩建、新增人行道等情况所增加的面积，原则上纳入中标单位保洁范围，保洁经费不再增加。

- 10、垃圾清运：清扫垃圾运至保洁道路附近中转站，平时及时制止偷倒乱倒行为，及时清除无主垃圾及废土。

- 11、市政设施日常维修、保养、设施巡查、临时维护（配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等）、道路常规检测及人行道栏杆保洁等。

- 道路设施要求：道路巡查包括路面及其附属设施外观是否完好；路基是否发生沉陷、变形、裂缝、破损等病害；是否存在占用、挖掘城市道路行为；道路周边施工情况等。巡查人员掌握道路设施运行状况，做好书面记录。发现设施病害问题应及时养护、维修；发现破坏设施行为应及时制止；发现窨井盖缺失、道路塌陷等紧急情况应做好警示或采取临时性措施并及时向城市道路养护单位报告，配合做好抢修。每年开展一次道路常规检测。

- 桥梁设施要求：巡视包括桥梁上部结构、下部结构、支座、附属设施外观是否完好，桥梁保护区范围是否有施工。发现桥梁伸缩缝破损及时更换及清理，发现桥面铺装、防水排水系统、栏杆或防撞栏杆、支座等设施移位、破损、脱空及时保养维修，定期开展桥梁沉降观测。发现主梁、桥台、桥墩、桩基问题应及时记录上报，配合做好安全围护及突然抢修工作。每年开展一次桥梁常规检测。

- 三、市政养护质量标准和要求

- (一)养护标准和技术规范：

- 1.《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)

- 2.《城市道路养护规范》(DB3301/T0314-2020)

- 3.《关关于进一步加强市属区管道路养护招标及合同履约管理工作的通知》(杭设管政[2024]18号)

- 4.《杭州市城市道路隔离设施设置指导意见(试行)》(杭建设[2023]38号)

- 5.《城市道路管理条例》(国务院令第198号)

- 6.《城市桥梁检测和养护维修管理办法》(建设部2003年

- 118号令)

- 7.《浙江省城市道路管理办法》(省政府令第145号)

- 8.《杭州市市政设施管理条例》(2005年)

- 9.《城市桥梁养护技术标准》(CJJ99-2017)

- 10.《建设工程施工影响范围既有市政设施保护技术导则》

- (浙江省住建厅2022年第53号)

- 11.《杭州市城市桥涵安全保护区域管理规定》(杭政办函

- [2010]141号)

- 12.《杭州市城市桥梁隧道养护管理标准(试行)》(杭城管

- [2011]119号)

- 13.《杭州市突发公共事件总体应急预案》

- 14.《杭州市城市桥梁隧道突发事件应急预案》

- 15.《杭州市政府采购履约验收暂行办法》(杭财采监[2019]10号)

- 16.其它相关技术标准和规章制度以及新颁布的相关规程、规

- 范和国家有关标准的规定。

- (二)养护考核：

- 按照杭州市人民政府《关于杭州市区城市道路设施完好度检查考核试行办法》及国家强制性标准等相关规定。

- (三)人员设备配置要求：

- 1.▲中标人应配备技术熟练、经验丰富的项目负责人，拟派项目负责人具有市政公用工程二级及以上注册建造师注册证书（以联合体形式参加的，项目负责人由联合体牵头人单位派遣）。

- 2.各类专业技术人员和技工，道路养护人员应具有道路养护作业的岗位资格，并保持相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人，应事先书面报请采购人同意;采购人有权要求中标人撤换不能胜任工作或玩忽职守、不负责的工作人员;养护期间应保证与养护设施相匹配的机具设备，不得另作他用。

- 2.每5×105m2～8×105m2沥青养护面积至少配备1个车行道养护班组及2个人行道养护班组。每个车行道养护班组至少配备铣刨机1台、压路机1台、保温车1台、装载车1台。

- 3.本项目主要设备配备要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压路机 | 1 |  |
| 2 | 铣刨机 | 1 |  |
| 3 | 沥青保温车 | 1 |  |
| 4 | 装载车 | 1 |  |
| 5 | 灌缝机 | 1 |  |
| 6 | 撒油设备 | 1 |  |
| 7 | 全站仪 | 1 |  |
| 8 | 水准仪 | 1 |  |
| 9 | 数显回弹仪 | 1 |  |
| 10 | 裂缝综合观测仪 | 1 |  |
| 11 | 无人机 | 1 |  |
| 12 | 照片机 | 1 |  |
| 13 | 红外测距仪 | 1 |  |

如中标，以上机械设备配置到位，停放在养护基地，服务本养护项目。

- (四)养护计划：编制年度、月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护工作,在每月月底前报送当月完成工作和下月计划，月计划以周为单位安排。

- (五)日常巡查和常规检测：

- 1.道路日常巡查的开展除符合相关要求外，至少配置1套智慧巡检设备。

- 2.道路常规检测应每年开展一次。常规检测内容包括:车行道、人行道的平整度;车行道、人行道的病害与缺陷;基层损坏状况;附属设施损坏状况。其中，平整度的检测宜采用激光平整度仪等检测设备，次干路和支路可采用平整度仪或3m直尺等常规检测设备;路面损坏的检测宜采用路况摄像仪等检测设备。

- 3.桥梁日常巡查，配备巡查车、望远镜、照相机等仪器设备，对巡查范围内设施按有关规定进行巡查，每日至少巡查1次，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施，有特殊情况及时报甲方。

- 4.桥梁定期检测。常规定期检测由乙方每年组织开展1次，对所有设施全覆盖检测;乙方按照相关规范和标准，配备望远镜、水准仪、全站仪、裂缝观测仪等仪器设备，编制检测计划，对上部结构，支座、附属设施进行定期检测，对下部结构进行巡查评价，及时更新设施量、资料卡，并将检测发现的病害闭环整治，同时应编制检测报告，以全面掌握设施安全状况。

- (六)日常养护：按照各项规定，精心组织养护，掌握养护范围内设施状况，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保市政设施完好和安全运行。

- 沥青路面养护

- 1.沥青路面病害应及时处理,结构性破坏的病害应在48h内，功能性破坏的病害应在72h内,非机动车道应在24h内修补完成。台风、汛期和低温雨雪期间及时做好临时性修复，待天气条件允许再按规范进行修复。

- 2.路面修补应采用保温设备保持沥青混合料温度。修补形状应规范、平整、美观，具体技术指标符合相关标准。基础破损的，应按规范修复。

- 3.路面修补面积>100m2的应采用机械化修补，其他修补应采用铣刨加层修补。面层修复的铣刨深度不得小于30mm。上面层厚度大于 30mm 的，铣刨厚度以设计厚度为准。禁止采用贴面方式修补。

- 水泥混凝土路面养护

- 水泥混凝土路面不宜采用沥青混合料修补或罩面。养护维修符合相关技术标准要求。

- 人行道养护

- 1.应重视及时补充填缝料，确保充填稳固。

- 2.盲道砌块缺失或损坏应及时修补;提示盲道的块型和位置应安装正确。行进盲道应与人行道的走向一致，盲道型材表面应防滑。

- 道路附属设施养护

- 1.道路指示牌应设置在道路行车方向的右侧。如两处交叉口间距>300m的，还应每隔300m再设置一块道路指示牌。

- 2.道路指示牌不得安设在盲道和无障碍坡道上，不得妨碍行人正常通行。

- 3.隔离墩的设置应符合《杭州市城市道路隔离设施设置指导意见(试行)》(杭建设[2023]38号)要求。

- 检查井和雨水口养护

- 1.检查井井具与路面的安装高差应在5mm 以内。

- 2.雨水口的安装高度应低于该处路面标高20mm。应在雨水口向外不小于1m范围内顺坡找齐。

- 养护工程的检查与验收

- 乙方应对保养小修和集中养护的质量进行自查,并将自查结果报甲方备案。

- (七)集中养护要求：根据道路桥梁现状养护情况编制年度集中养护(中修)计划，并报甲方审核。在接到甲方下达的集中养护(中修)计划一个月内完成实施。

- (八)应急抢险及服务保障：建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍。认真做好抗雪防冻、防汛抗台、井盖代整治等突发事件的应急处置工作，确保人员、设备、材料“三落实”，做好数据、图片和台帐的记录、存档工作，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

- (九)设施保护：

- 1.乙方有责任发现并及时制止合同范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、赔偿、修复等工作，并通知甲方和相关部门。对在养护范围内，合同范围外的设施(如随桥(路)管线、桥下仓库、盲流等)，有巡查、告知和督促的责任，若设施损坏而查找无主的，应按甲方要求进行整治；

- 2.乙方在巡查过程中发现桥涵安全保护区域内可能影响城市桥梁安全的施工作业行为时，应立即制止这一行为，并告知其办理行政审批后方可实施，同时将情况上报甲方；

- 3.桥下空间使用应征得甲方同意，同时应满足城市桥梁安全需求，并建立健全消防安全管理制度、环境卫生制度，且不得影响城市桥梁日常养护、维修、检测作业。

- (十)文明施工与安全生产要求：

- 1.严格落实施工信息公示制度，对养护施工区域有交通、噪音等环境影响的，做好施工信息通报公示，落实安全文明施工措施。

- 2.做好市政养护车辆的维护保洁工作，车况良好，排放符合相关标准;车容整洁，各类作业部件放置合理,不吊挂外露。

- 3.乙方应加强施工组织管理，对作业人员进行安全教育和技术培训。现场作业必须严格执行有关安全生产操作规程，人员应穿戴反光背心，机械设备应张贴反光标志。作业现场应配备安全员，做好安全围护、警示、提醒等工作，消除安全隐患。

- 4.夜间施工时施工现场必须配备照明、警示装置。

- 5.施工作业完毕后，应采取防尘、消声措施，及时清除路上的障碍物，消除安全隐患。

- 6.施工的安全围护符合相关要求。

- (十一)投诉处理要求：建立 24小时值班制度，及时处理12345、数字城管及三来件等交办事项，做到投诉现场第一时间确认，反馈信息准确，保证办结率和回复率达到100%,满意率98%以上。

- (十二)档案资料及智慧化管理要求：

- 1.城市道路技术资料应以一条路(路段)为单位进行归档管理。

- 2.根据甲方要求使用浙江省道桥隧安全在线系统做好道路养护相关资料的管理以及养护行为的管理。

- 3.以单座设施为单位建立养护档案，形成“一桥一档案”，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养护活动的“追溯机制”，以备检查。每年底对日常养护、特殊情况、突发事件、服务保障、定期检测、集中养护(中修)、应急抢险等工作进行总结，形成年度养护报告。

- (十三)研究工作要求：主动开展道路养护新技术、新材料、新设备、新工艺研究或根据甲方要求积极应用新技术、新材料、新设备、新工艺。

- (十四)在实施和完成养护作业过程中，遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，由乙方自行负责。

- (十五)验收方式：

- 按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）文件规定，做好履约验收相关工作，检测成果需达到国家相关验收标准。若一次验收不通过，再次验收产生的费用由供应商承担。

- （十六）其它：

- 1.配合甲方做好合同范围内设施管养过程中涉及的相关工作，并为甲方实施的检测、设施改善等工作提供协助;配合甲方做好新建设施的验前检查等提前介入工作。

- 2.针对配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等情况，对于产权明确的管线、窨井问题（如电力、电信、自来水等），及时报告甲方同时必须通知相应产权单位自行维护、处理；一时无法确定产权单位、存在安全隐患、窨井发生下沉、坍塌等情况，乙方应做好临时维护措施，确保行人、车辆安全，同时及时报告甲方。

- 3.对道路路面标高进行定期复核，以此提供数据对低洼积水状况进行分析。

- 4.为进一步保障职工合法权益，按照《关于进一步落实好城管一线职工待遇的通知》（杭城管局〔2019〕103号）文件精神，落实职工待遇，在投标文件中须明确对职工工资、福利待遇等到位情况的要求，若出现集体上访事件，对中标单位作出相应处罚。

- 四、环卫保洁作业内容

4.1环卫保洁区域范围要求：

4.1.1道路。已移交接收至环卫保洁范围区域内的车行道、人行道、人行过街天桥（无电梯）、立交桥、除封闭住宅小区以外的街巷及空间等公共区域。保洁时应向保洁边界以外延伸，扩展到道路红线外的绿地、口袋公园、硬化路面（到墙角），不留保洁盲区和空白点。地铁站（如有）出入口台阶以下周边、道路所附属的铁路下穿涵洞（如有）均属于本项目保洁范围

4.1.2城市家具。果皮箱、交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等相关公共设施。

4.1.3绿化带。道路绿化隔离带、道路两侧绿化带、河道旁绿化带和非封闭式公园中产生的纸片、包装盒、烟蒂等暴露垃圾，枯枝落叶，卫生死角等问题，按“一把扫帚扫到底”的原则落实保洁。

4.1.4牛皮癣。标段范围内道路、围墙、道路沿线设施（含一层建筑立面）等区域的“乱涂”、“乱张贴”等牛皮癣日常清理均属于本项目保洁范围。

4.1.5道路红线外的公建管理空地、公建进出道路、新建未移交道路等其它管理主体的城市公共区域，城区按照属地管理原则，做好行业监管，加强协调、落实保洁责任。

4.1.6应急保障。快车道零散垃圾、交通事故现场清理、偷倒垃圾渣土转运、渣土车抛洒滴漏冲洗、道路施工区域落石清理、重大活动保障区域兜底保洁、市政应急联合处置等。及时组织力量做好清扫保洁等保障工作，服从甲方的统一指挥。

4.1.7防汛防台和抗雪防冻保障。做好灾害性天气“平战结合”人员转换等保障工作，服从甲方统一指挥。

4.1.8负责做好本合同标项作业范围内的长效管理抄告单、“数字城管”和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

4.1.9道路保洁承包期内如有道路改建、扩建、新增人行道等情况所增加的面积，原则上纳入中标单位保洁范围，保洁经费不再增加。

- 4.2及时制止偷倒乱倒垃圾行为，及时清除无主垃圾和废土。

- 4.3遇有重大活动或抗台、抗雪等突发事件，必须无条件及时组织力量做好清扫保洁等保障工作，服从甲方的统一指挥。

- 4.4负责做好本标项作业范围内的长效管理抄告单、“数字城管”和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

- 五、环卫保洁质量要求

- 5.1应严格按照《杭州市城市市容和环卫管理条例》、《杭州市生活垃圾管理条例》、《城市装修垃圾管理规定》、《杭州市建设工程渣土管理办法》、《城市道路清扫保洁作业规范》（DB3301/T 0475—2024）、《关于进一步明确“杭州城管驿站”管理相关事项的通知》（杭城管委〔2018〕233号）、《关于统一杭州市环卫机械作业车辆外观的工作通知》、《关于印发杭州市城管行业服装统一标识规范的通知》（杭城管委﹝2018﹞16号）、《关于发布2021年版杭州市道路保洁经费定额的通知》、《新时代杭州环卫行业高质量发展的指导意见》中规定的作业标准和指标执行（文件如有调整，按新规定执行）。

- 5.2道路街巷保洁时间及机械化频次要求。根据杭州市地方性标准《城市道路清扫保洁作业规范》（DB3301/T 0475—2024）、《关于发布2021年版杭州市道路保洁经费定额的通知》（杭城管局﹝2021﹞138号），我市道路保洁按照不同道路街巷类别予以划分，对各类别道路街巷的机械化车辆作业及普扫时间进行了规定，并根据大气办要求，对夏季洒水、机扫要求进行了提高，保证每周一次对道路街巷进行人机结合清洗，必要时加强机械化高压道路冲洗。具体要求如下表：

| - 清扫保洁 等级 | - 保洁要求 | - 环境卫生质量 - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 特级道路 ( 区域) | - 1.保洁时长:20小时(4:00-24:00). - 2.清扫模式:采用扫路宝、洗地机或同类设备,对区 域内每天实施早中晚3次全覆盖清扫。 - 3.清洗模式:采用小型油污冲洗车对区域内每天实施 1次全覆盖洗刷作业。 - 4.空气抑尘:配置空气抑尘设备,每天2次洒水、抑尘。 - 5.城市家具:配备小型吸尘设备,每天2次对区域内 各类亭、杆、箱、雕塑、凳椅进行人工擦洗清洁。 - 6.小广告清除:配备高压冲洗设备,每天清除小广告. - 7.道路栏杆:配备栏杆清洗车,每3~5天清洗一次. - 8.绿化带捡拾:配置小型设备,人工配合,每天1~2 次 。 | - 道路无垃圾、无杂物、无积尘、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净。达到"席地可坐"的要求 。 |
| - 一级道路 | - 保洁时长:18小时(4:30-22:30). - 2.快车道保洁:洒水6次/日;高压冲洗2次/日;洗 扫吸三合一作业3次/日,要求单向两边侧石、隔离栏 底下全部覆盖。 - 3.慢车道和人行道保洁:日常普扫吹风机搭配小型慢车道清扫车作业,3次/日;洗、扫、吸一体清洗作业 1 次 / 日。 - 4.空气抑尘:配置空气抑尘设备,每天2次洒水、抑尘 。 - 5.城市家具:全覆盖擦洗1次/日. - 6.小广告清除:配备高压冲洗设备,每天清除小广告. - 7.道路栏杆:配备栏杆清洗车,每周清洗一次. - 8.绿化带捡拾:配置小型设备,人工配合,每天1~2 次 。 | - 道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净。 |
| - 二级道路 | - 1.保洁时长:18小时(4:30-22:30). - 2.快车道保洁:洒水6次/日;高压冲洗2次/日;洗 扫吸三合一作业2次/日,普通机扫1次/日,要求单向两边侧石、隔离栏底下全部覆盖。 - 3.慢车道和人行道保洁: 日常普扫吹风机搭配小型慢车道清扫车作业2次/日;洗、扫、吸一体清洗作业2天1次。 - 4.空气抑尘:配置空气抑尘设备,每天1次洒水、抑尘 。 - 5.城市家具:全覆盖擦洗2天1次. - 6.小广告清除:配备高压冲洗设备,每天清除小广告. - 7.道路栏杆:配备栏杆清洗车,每周清洗一次. - 8.绿化带捡拾:配置小型设备,人工配合,每天1次. | - 道路无垃圾、无 杂物、无积泥、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净。 |
| - 三级道路（一类街巷） | - 1.保洁时长:16小时(4:30-20:30). - 2.快车道保洁:洒水6次/日;高压冲洗2次/日;洗、扫、吸三合一作业1次/日,普通机扫2次/日,要求单向两边侧石、隔离栏底下全部覆盖。 - 3.慢车道和人行道保洁:常规人工清扫3次/日;洗、扫、吸一体作业1次/周。 - 4.空气抑尘:配置空气抑尘设备,每天1次洒水、抑尘 。 - 5.城市家具:全覆盖擦洗1次/周. - 6.小广告清除:配备高压冲洗设备,每天清除小广告. - 7.道路栏杆:配备栏杆清洗车,每10天清洗一次. - 8.绿化带捡拾:配置小型设备,人工配合,每2天1次。 | - 道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净。 |
| - 四级道路（二、三类街巷） | - 1.保洁时长:14小时(5:00-19:00). - 2.快车道保洁:洒水2次/日;机扫2次/日;高压冲洗1次/周。 - 3.慢车道和人行道保洁:常规人工清扫2次/日. - 4.巡回保洁:保洁员常规巡回作业. - 5.空气抑尘:不定期洒水、抑尘. - 6.城市家具:全覆盖擦洗1次/月. - 7.小广告清除;配备高压冲洗车,每天清除小广告. - 8.道路栏杆:配备栏杆清洗车,每10天清洗一次. - 9.绿化带捡拾:配置小型设备,人工配合,每2天1 次 。 | - 道路无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹,路面干净、绿地和树圈干净、边角侧石干净、井沟井盖干净、果皮箱等环卫设施干净。 |

- 5.3道路普扫要求。普扫即是对城市道路、街巷进行的全面清扫，包括机械化和人工清扫。根据道路街巷普扫时间及要求，普扫作业质量应做到“五无五净”：即无垃圾杂物，无积水积泥，无痰迹烟蒂，无果皮纸屑，无土石杂草；路面干净，绿地、绿化带和树圈干净，边角侧石干净，雨水井盖沟眼畅通干净，果皮箱等环卫设施干净。路面见本色。

- 每日普扫作业前，应先对车行道路面进行洒水，一般第一次普扫采用人机结合方式对道路街巷进行全面的清扫。第二次及第三次普扫，根据道路车流量的情况，一般采用机械化方式对快车道进行清理。人工方式对慢车道、人行道等位置进行清扫或捡拾。

- 5.4巡回保洁要求。在“五无五净”基础上，保持交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等城市家具清洁，非法张贴涂写小广告清理。巡回保洁期间，以捡拾垃圾为主要方式，不允许单人无维护情况下上快车道作业。遇特殊情况下，非车行道可进行小范围清扫，车行道内在做好围护及安全前提下集体进入进行清扫清理。保洁时段内，各类道路和街巷清扫保洁区域的路面废弃物总数应符合下表规定，道路等级调整后具体对应标准由西湖区综合行政执法局解释。

| - 保洁类别 | - 果皮、纸屑、 - 塑料袋及零星垃圾（个/500m） | - 烟蒂（个/500m） | - 生活污水 - （0.5m2/500m） | - 尘土量 - （g/ m2） | - 痰迹 - （个/500m） | - 路面本色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一类道路 | - ≤2 | - ≤4 | - 无 | - ≤10 | - ≤3 | - 见本色 |
| - 二类道路 | - ≤3 | - ≤6 | - 无 | - ≤20 | - ≤4 | - 见本色 |
| - 三类道路 | - ≤3 | - ≤6 | - 无 | - ≤30 | - ≤4 | - 见本色 |
| - 一类街巷 | - ≤3 | - ≤6 | - ≤1 | - ≤15 | - ≤4 | - 见本色 |
| - 二类街巷 | - ≤3 | - ≤6 | - ≤1 | - ≤20 | - ≤4 | - 见本色 |
| - 三类街巷 | - ≤4 | - ≤8 | - ≤1 | - ≤35 | - ≤6 | - 见本色 |

- 5.5机械化作业要求。A、B类城区主干道机械化清扫率保持100%；次干道机械化清扫率达到87%。C类城区机械化清扫率达到62%以上。根据局要求，逐步统一车辆外观及标识编号。根据各类道街巷每日工作要求，落实机械化保洁频次。按照规定的时间和路线进行作业；洒水车车速不得超过25公里/小时，扫路车、洗扫车、高压清洗车车速不得超过10公里/小时，小型保洁车辆行驶速度≤20公里/小时；作业时避让行人。中雨及以上雨量或雷阵雨期间，暂停道路洒水和清洗作业。在寒冷季节，气温为2度及以下时暂停洒水和清洗作业；

- 5.6绿化带保洁要求。对人行道、慢车道绿化带落实2米范围（左右各1米范围）内保洁要求，捡拾清理可视可触范围内暴露垃圾。对快车道隔离绿化带，落实普扫期间集中清理，在做好围护前提下，每日一次对快车道内绿化带进行集中清理。机械化作业洒水后，清扫作业及时跟进，每周一次落实清洗，避免绿化带侧石积泥积尘。

- 5.7道路垃圾不得反扫、漏扫，垃圾不得扫入窨井、绿地等。

- 5.8清扫专用车整洁无破损、满溢，车厢无吊挂杂物现象，应密闭运输，不得停放在消防栓、公交车站旁、不得压盲道，停放离人行道侧石不超过20厘米，作业完毕后将工具清理干净，停放在规定地点。

- 5.9 遇有重大活动或突发事件，及时组织力量做好清扫保洁等保障工作，并视情况及时启动城市管理保障应急机制，人员必须及时到位（需要集中时的具体位置另行通知），并根据应急命令决定早到和离岗。

- 六、环卫保洁管理要求

- 6.1按照《杭州市城市市容和环卫管理条例》、《杭州市生活垃圾管理条例》、《城市装修垃圾管理规定》、《杭州市建设工程渣土管理办法》、《城市道路清扫保洁作业规范》（DB3301/T 0475—2024）、《关于进一步明确“杭州城管驿站”管理相关事项的通知》（杭城管委〔2018〕233号）、《关于统一杭州市环卫机械作业车辆外观的工作通知》、《关于印发杭州市城管行业服装统一标识规范的通知》（杭城管委﹝2018﹞16号）、《关于发布2021年版杭州市道路保洁经费定额的通知》、《新时代杭州环卫行业高质量发展的指导意见》中规定的作业标准和指标执行（考核办法如有调整，按新规定执行）。

- 6.2作业单位应加强作业质量管理，做好作业质量自查记录，作业交接班必须在作业现场进行。

- 6.3规范管理，文明作业，自觉接受合同甲方及上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。

- 6.4作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全，发生各种意外事故由中标单位自行依照法律法规妥善处理。

- 6.5中标单位不得向沿街单位和个人收取任何费用。

- 6.6保持取水栓、果壳箱等设施的整洁完好，承包期间由于管理不善，造成破损的，由中标单位负责赔偿；对不能修复的果壳箱由中标单位负责更换。

- 6.7清扫保洁员上岗须统一着装，佩戴上岗证、穿反光服和戴反光帽，对发现的问题要及时整改。

- 6.8作业时作业车辆应停放适当地点，不影响行人和交通，收工后存放在甲方指定的停车场所进行集中管理，收工后作业工具不得放置在在绿化带等位置，放置地点由中标方自行负责。机械作业设备要求为投标路段单独专用的作业车辆。专用作业车辆要有编号，有监督电话、有负责单位、车辆停放自行负责，并按规定安装GPS。

- 6.9遇到乱丢、乱扔、渣土抛洒污染路面等不文明行为及时进行劝阻，并进行环卫法规的宣传教育，做到说话文明，以理服人，对不听劝阻造成不良影响的，应及时向合同甲方或有关部门报告。

- 6.10每月25-26日中标单位向合同甲方提交本月工作情况自查表、有关情况书面报告和下月作业安排计划。

- 6.11按照以人为本原则关心职工，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动法规，保障职工合法权益。认真贯彻杭政办《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件 促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190号）和《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难 保障其合法权益的意见》（〔2008〕14号）文件精神，保洁人员工资不得低于《浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（浙政发〔2024〕3号）、《杭州市人民政府关于调整市区最低工资标准的通知》（杭政函〔2024〕37号）、浙政办发〔2009〕190号和杭政办〔2008〕14号文件规定的市区最低工资标准的110%，必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，“五险一金”须在杭州本地缴纳，保障职工休息休假权利，加班必须足额支付加班费，环卫职工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。如因违法、违规造成上访或群体性事件的，由中标单位负责处理，并作警告处理。发生意外事件的，需在1小时内通知甲方”。

- 6.12环卫职工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。

- 6.13作业单位不得使用消防栓取水用于环卫作业。

- 6.14中标企业要求优先录用原作业单位的合同制环卫工人，并保证录用的原合同工在原合同期内：一、工资待遇不低于原作业单位提供的工资待遇；二、岗位不变；三、不得无故终止原合同及续签合同，否则按劳动法实行补偿或赔偿（提供书面承诺书）。

- 七、环卫其它要求

7.1偷倒垃圾清运要求（按照《城市装修垃圾管理规定》、《杭州市建设工程渣土管理办法》等法律法规管理文件要求执行）

7.1.1在服务期内，供应商应加强所承包范围内防止垃圾偷倒的管理工作。如在所承包范围内发生偷倒，需完成偷倒的垃圾清运工作，垃圾的装车、运输至消纳处置场，因乱倒垃圾不符合相关要求所引发的问题，由供应商承担所有责任及赔偿费用。

7.1.2车辆要求：本项目所需的作业车辆应具有有效的道路运输经营许可证，并到采购单位备案。

7.1.3装运时必须密封整洁，不得沿路抛撒、滴漏。遵守环境卫生作业标准、规范，装运后及时复位，清理作业场地，保持场地周边环境干净整洁；装运时须铺设地垫等设施，防止污染路面，做到车走地净。

7.1.4清理的时间要求：2小时之内清理。

7.2作业人员服装（含帽子、雨披、雨鞋等）按照《关于印发<杭州市城管委行业服装统一标识规范>的通知》（杭城管委〔2018〕16号）要求进行统一招标采购，费用由中标单位列支。

7.3建立监管、养护、执法三协同管理机制，第一时间发现城市管理“四化”及违法问题，应及时告知甲方，未及时告知，纳入清洁度考核。

7.4保洁作业单位要建立内部诚信管理体系，并定期进行备案或更新，特别是各保洁人员发生廉洁、诚信、重大安全事故等方面问题，将被记录在案，同时服从甲方诚信管理要求。

7.5本项目养护涉及的智能设备，供应商须安排专业人员进行养护维修，所安排的专业人员须向采购人报备，采购人同意后方可实施维修养护，如在养护过程中出现设备破损无法使用的，供应商须及时更换，费用均已包含在本次投标报价内，今后不再另行调整。

- 7.6供应商须具有设备的所有权或使用权，在采购人通知后5个工作日内，将投标文件中承诺拟投入的设备行驶或运至采购人指定地点，采购人将对投标时承诺拟投入的设备进行核验。

- 九、养护清单

1、市政设施量清单

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 1、云浦街（原周二路）(袁二路-科海路) |  | 使用年限4-10年 |  |  |  | (建造时间：2015年) |  |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.695 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 14243 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 4611 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1364 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 3344 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 37 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 37 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 37 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 46 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 46 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 46 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 59.9 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 39 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 39 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 160 |  |  | 三号浦桥 |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 36 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 36 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |  |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 1、云浦街（原周二路）（科海路-杭新景高速绿化带） |  | 使用年限：1-3年 |  |  |  | (建造时间:2024年) |  |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 2.16803 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 42911.47 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 14106.19 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 4564.44 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 10395.99 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 108 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 108 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 108 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 314 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 314 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 314 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 13 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 13 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 41.88 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 39.8 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 39.8 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 80 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 210 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 210 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |  |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 2、夏铜街（原周三路）（科海路-横南路） |  | 使用年限1-3年 |  |  |  | (建造时间:2023年) |  |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.6438 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 35007 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 12244 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 3484 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 8859 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 89 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 89 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 89 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 227 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 227 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 227 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 14 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 14 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 31.9 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 39 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 39 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 80 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 80 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 80 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 3、枫桦东路（老枫桦东路—梧桐路） |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.495 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 41888 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 7447 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 10679 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 13455 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 60 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 60 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 60 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 140 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 140 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 140 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 14 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 14 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 343 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 88.8 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 88.8 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 372 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 定山浦桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 4、环山路（石龙路-唐家路） |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.977 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 10746 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 4885 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1936 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 3861 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 36 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 36 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 36 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 56 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 56 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 56 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 5、石龙路(镇南路-环山路) |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.926 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 8964 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 3382 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1757 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 3207 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 35 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 35 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 35 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 50 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 50 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 50 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 68 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 32.12 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 32.12 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 96 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 沿山渠桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 6、文景路（丽景路-枫桦路） |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.045 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 12615 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 5238 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2106 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 2106 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 47 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 47 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 47 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 63 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 63 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 63 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 7、庙前路（望江山—梦园路） |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.35006 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 4887.2 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 1715 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 757.7 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 1294.5 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 15 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 15 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 22 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 22 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 22 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 29 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 8、杜家浦路与东环路雨水连接管（杜家浦路—东环路） |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 |  |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m |  |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 17 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 17 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 17 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 |  |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 |  |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 |  |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 9、枫桦东路 (小江路—军师路) |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.497 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 37425 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 8982 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 10631 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 13386 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 83 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 83 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 83 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 165 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 165 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 165 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 99.2 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 137.8 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 137.8 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 240 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 2 |  |  |  | 八一浦桥、六号浦桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 248 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 248 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 10、镇北路（灵龙路-沈家路）工程（二期）(庙前路-凯迪路) |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 7850 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 3120 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1016 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 1016 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 48 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 48 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 48 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 32 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 32 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 32 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 11、枫桦东路（四号浦-小江路） |  | 使用年限4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2015年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.236 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 33372 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 6984 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 8327 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 10059 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 70 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 70 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 70 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 149 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 149 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 149 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 90.48 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 74.8 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 74.8 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 396 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 麦岭沙桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 259 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 259 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 12、蚂蟥山路(龙潭路-龙门溪) |  | 使用年限：4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2016年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.198 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 2598 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 567 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 361 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 690 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 9 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 9 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 9 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 15 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 15 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 15 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 52 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 32 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 32 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 48 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 龙门溪桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 49.4 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 49.4 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 13、龙新路（上城埭路-留泗路） |  | 使用年限： 4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2017年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.362 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 20196 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 6513 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2661 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 5294 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 51 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 51 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 51 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 109 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 109 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 109 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 90 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 36 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 36 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 164 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 2 |  |  |  | 桐坞河桥 龙西溪桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 14、龙谷路（清谷路-旋网山） |  | 使用年限： 4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2018年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.483 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 2350 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 925 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 376 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 1584 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 6 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 6 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 6 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 190 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 25 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 25 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 140 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 龙谷桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 285 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 285 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 15、上城埭路（蚂蟥山路-长埭路） |  | 使用年限：4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2016年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.881 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 11367 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 3443 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1725 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 3199 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 34 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 34 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 34 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 44 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 44 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 44 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 40 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 40 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 16、上城埭路(龙潭路-天平路) |  | 使用年限： 4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2016年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.883 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 7071 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 3312 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 210 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 4850 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 6 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 6 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 32 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 32 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 32 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 8 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 8 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 23.2 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 60 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 许家桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 17、叶埠桥路（长埭路-叶埠桥支路） |  | 使用年限：4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2016年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.344 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 14820 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 4664 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1975 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 6346 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 54 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 54 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 54 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 80 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 80 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 80 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 12 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 12 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 31 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 37 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 37 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 104 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 龙西溪桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 18、桐坞路（桐坞村村口-长埭路） |  | 使用年限：4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2016年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.455 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 3415 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 1366 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 910 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 1900 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 15 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 15 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 15 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 47 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 47 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 47 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 350 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 350 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 19、长埭路（绕城高速（龙坞互通）至杭新景高速（袁富互通）连接线工程（起点至达公园段）） |  | 使用年限：4-10年 |  |  |  |  | (建造时间：2018年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 2.874 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 27354 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 9162 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 5694.44 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 12396.4 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 129 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 129 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 129 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 182 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 182 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 182 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 22 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 22 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 161 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 117.8 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 117.8 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 152 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 3 |  |  |  | 12号河小桥 龙门溪小桥 桐坞河小桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 30 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 30 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 20、固潮巷（江波路）（江涵路-碧波路） |  | 使用年限：1-3年 |  |  |  |  | (建造时间:2024年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.435099 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 5304 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 1768 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 903 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 1793 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 18 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 18 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 18 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 29 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 29 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 29 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 21、韩塘路（袁六路）（袁浦路-周五路） |  | 使用年限：1-3年 |  |  |  |  | (建造时间:2023年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.379772 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 28316 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 9463 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2931 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 7977 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 57 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 57 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 57 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 109 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 109 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 109 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 157 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 49 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 49 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 228 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 韩塘桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 22、何竹路（横南路）（周五路 -袁富路） |  | 使用年限：1-3年 |  |  |  |  | (建造时间:2023年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 5700 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 2175 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 770 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 2148.4 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 16 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 16 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 16 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 44 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 44 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 44 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 90 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 90 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 23、何竹路（横南路）（袁富路 -周二路） |  | 使用年限：1-3年 |  |  |  |  | (建造时间:2024年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.78536 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 14254.84 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 4712.16 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1510 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 4185 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 18 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 18 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 18 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 105 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 105 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 105 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 45 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 45 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 24、 河山街（四号浦路西侧约130米桩号K0+230-四何路） |  | 使用年限：1-3年 |  |  |  |  | (建造时间:2024年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.629062 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 10889 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 4878 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 1164 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 3161 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 68 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 68 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 68 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 102.7 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 112 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 112 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 264 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 常雅桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 25、唐家桥弄（工程名黎园路）（长埭路-梨园别墅） |  | 使用年限：1-3年 |  |  |  |  | (建造时间:2024年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.074194 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 501.57 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 35.48 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 153.6 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 75.15 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 4 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 26、 夏铜街（原周三路）（科海路—铜鉴湖大道） |  | 使用年限：4-10年 |  |  |  |  | (建造时间:2015年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 0.974557 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 20593.69 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 6223 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 2031.2 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 5305.3 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 27 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 27 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 27 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 82 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 82 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 82 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 5 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 5 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 60 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m | 39 |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m | 39 |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 | 160 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 三号浦桥 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 |  | 维护内容 |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |  |
| 27、小江路（袁富北路）（袁浦路-枫桦西路） |  | 使用年限：1-3年 |  |  |  |  | (建造时间:2024年) |
| 1 | 道路巡视 | ㎞·次 | 1.16579 |  |  |  |  |
| 2 | 沥青混凝土路面 | ㎡ | 34952.84 |  |  |  |  |
| 3 | 人行道板 | ㎡ | 5673.34 |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m | 8085 |  |  |  |  |
| 5 | 侧石 | m | 6613.15 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 | 29 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 | 29 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 | 29 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 | 195 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 | 195 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 | 195 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 | 6 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m | 40 |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 | 1 |  |  |  | 袁富北路箱涵 |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m | 2201 |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m | 2201 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 桥隧设施设施量统计（小江路下穿道+泵房） 建成年月：2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 设施量 |  |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  |  | 计量 单位 | 1-3年 | 4-10年 | 11-15年 | 15年以上 |  |  |  |
|  | 一、巡视检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡视 | KM | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 定期检查 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 沉降观测 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CCTV检测 | m | 293 |  |  |  |  |  | 每年一次 |
|  | 二、基础设施-路面及其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 沥青砼面 | m2 |  |  |  |  |  |  | 随路 |
| 6 | 普通人行道板 | m2 |  |  |  |  |  |  | 随路 |
| 7 | 砼人行道 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 横截沟修理 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 边沟修理（含边沟埋管） | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、基础设施-栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土栏杆 | m | 420 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 钢栏杆（型钢结构） | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢扶手（制作安装） | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 花岗岩石栏板维修 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、基础设施-构件油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢栏杆油漆 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、基础设施-清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 泵池清淤 | m2 | 19.46 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 检查井清淤 | 座 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 雨水口清淤 | 座 | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 管道清淤 | m | 293 |  |  |  |  |  |  |
|  | 六、基础设施-渗漏处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 裂缝及渗漏水处理 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七、下穿道保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 侧墙保洁（含栏杆） | m2 | 510 |  |  |  |  |  |  |
|  | 八、绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 绿地植被（三级） | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 九、中控值班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 中控值班 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十、给排水消防设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水消防设备 | 座/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 水泵保养维修（潜水泵） | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 灭火器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 十一、机电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机电设备系统 | 座/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 除污格栅机-机械格栅 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 除污格栅机-粉碎机 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电动闸门（闸阀） | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 起重机（电动葫芦） | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二、供配电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供配电设备系统 | 座/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 高、低压配电维修保养 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高配间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 控制柜检修保养 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 变压器检修保养 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 防静电地板 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 防雷系统 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十三、监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 监控系统保养及维修 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络球形摄像机 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定定焦摄像机 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作站 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统控制柜 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交换机 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬盘 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附市政道路设施量明细清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 建成年份 | 路长 （m） | 路宽 （m） | 市政养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 沥青混凝土路面 ㎡ | 人行道板㎡ | 侧石 m | 平石 m | 道路巡视㎞ | 升检查井及井筒 φ700 座 | 调换检查井φ700井座 座 | 调换检查井φ700井盖 座 | 升雨水口 510*390座 | 调换雨水口座 510*390座 | 调换雨水口盖 510*390座 | 调换路名牌直杆根 | 调换路名牌面块 | 桥梁栏杆m | 调换伸缩缝及清理m | 调换橡胶止水带及清理m | 支座保养维修 只 | 桥梁沉降观测检测 项 | 人行道路护栏修复m | 人行道路护栏清洁m |
| 1 | 云浦街（原周二路） | 袁二路-科海路 | 2015 | 695 | 16-19.5 | 14243 | 4611 | 3344 | 1364 | 0.695 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 6 | 6 | 59.9 | 39 | 39 | 160 | 1 | 36 | 36 |
|  |  | 科海路-杭新景高速绿化带 | 2024 | 2168.029 | 24 | 42911.47 | 14106.19 | 10395.99 | 4564.44 | 2.16803 | 108 | 108 | 108 | 314 | 314 | 314 | 13 | 13 | 41.88 | 39.8 | 39.8 | 80 | 1 | 210 | 210 |
| 2 | 夏铜街（原周三路） | 科海路-横南路 | 2023 | 1643.8 | 24 | 35007 | 12244 | 8859 | 3484 | 1.6438 | 89 | 89 | 89 | 227 | 227 | 227 | 14 | 14 | 31.9 | 39 | 39 | 80 | 1 | 80 | 80 |
| 3 | 枫桦东路 | 老枫桦东路—梧桐路 | 2015 | 1495 | 37 | 41888 | 7447 | 13455 | 10679 | 1.495 | 60 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 14 | 14 | 343 | 88.8 | 88.8 | 372 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 环山路 | 石龙路-唐家路 | 2015 | 977 | 16 | 10746 | 4885 | 3861 | 1936 | 0.977 | 36 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 石龙路 | 镇南路-环山路 | 2015 | 926 | 10—16 | 8964 | 3382 | 3207 | 1757 | 0.926 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 12 | 12 | 68 | 32.12 | 32.12 | 96 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 文景路 | 丽景路-枫桦路 | 2015 | 1045 | 18 | 12615 | 5238 | 2106 | 2106 | 1.045 | 47 | 47 | 47 | 63 | 63 | 63 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 庙前路 | 望江山—梦园路 | 2015 | 350.06 | 16 | 4887.2 | 1715 | 1294.5 | 757.7 | 0.35006 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 杜家浦路与东环路雨水连接管 | 杜家浦路—东环路 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 枫桦东路 | 小江路—军师路 | 2018 | 1497 | 36 | 37425 | 8982 | 13386 | 10631 | 1.497 | 83 | 83 | 83 | 165 | 165 | 165 | 12 | 12 | 99.2 | 137.8 | 137.8 | 240 | 2 | 248 | 248 |
| 10 | 镇北路 | 庙前路-凯迪路 | 2017 | 450 | 24 | 7850 | 3120 | 1016 | 1016 | 0.45 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 枫桦东路 | 四号浦-小江路 | 2015 | 1236 | 40 | 33372 | 6984 | 10059 | 8327 | 1.236 | 70 | 70 | 70 | 149 | 149 | 149 | 10 | 10 | 90.48 | 74.8 | 74.8 | 396 | 1 | 259 | 259 |
| 12 | 蚂蟥山路 | 龙潭路-龙门溪 | 2016 | 198 | 16 | 2598 | 567 | 690 | 361 | 0.198 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 52 | 32 | 32 | 48 | 1 | 49.40 | 49.40 |
| 13 | 龙新路 | 上城埭路-留泗路 | 2017 | 1362 | 18 | 20196 | 6513 | 5294 | 2661 | 1.362 | 51 | 51 | 51 | 109 | 109 | 109 | 12 | 12 | 90 | 36 | 36 | 164 | 2 |  |  |
| 14 | 龙谷路 | 清谷路-旋网山 | 2018 | 483 | 7-9.5 | 2350 | 925 | 1584 | 376 | 0.483 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 190 | 25 | 25 | 140 | 1 | 285.00 | 285.00 |
| 15 | 上城埭路 | 蚂蟥山路-长埭路 | 2016 | 881 | 16 | 11367 | 3443 | 3199 | 1725 | 0.881 | 34 | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 16 | 上城埭路 | 龙潭路-天平路 | 2016 | 883 | 15 | 7071 | 3312 | 4850 | 210 | 0.883 | 6 | 6 | 6 | 32 | 32 | 32 | 8 | 8 | 23.2 |  |  | 60 | 1 |  |  |
| 17 | 叶埠桥路 | 长埭路-叶埠桥支路 | 2016 | 1344 | 16 | 14820 | 4664 | 6346 | 1975 | 1.344 | 54 | 54 | 54 | 80 | 80 | 80 | 12 | 12 | 31 | 37 | 37 | 104 | 1 |  |  |
| 18 | 桐坞路 | 桐坞村村口-长埭路 | 2016 | 455 | 12 | 3415 | 1366 | 1900 | 910 | 0.455 | 15 | 15 | 15 | 47 | 47 | 47 | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 350.00 | 350.00 |
| 19 | 长埭路 | 绕城高速（龙坞互通）至杭新景高速（袁富互通）连接线工程（起点至达公园段） | 2018 | 2874 | 16 | 27354 | 9162 | 12396.4 | 5694.44 | 2.874 | 129 | 129 | 129 | 182 | 182 | 182 | 22 | 22 | 161 | 117.8 | 117.8 | 152 | 3 | 30.00 | 30.00 |
| 20 | 固潮巷（江波路） | 江涵路-碧波路 | 2024 | 435.099 | 16 | 5304 | 1768 | 1793 | 903 | 0.435099 | 18 | 18 | 18 | 29 | 29 | 29 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 韩塘路（袁六路） | 袁浦路-周五路 | 2023 | 1379.772 | 24 | 28316 | 9463 | 7977 | 2931 | 1.379772 | 57 | 57 | 57 | 109 | 109 | 109 | 10 | 10 | 157 | 49 | 49 | 228 | 1 |  |  |
| 22 | 何竹路（横南路） | 周五路 -袁富路 | 2023 | 340 | 20 | 5700 | 2175 | 2148.4 | 770 | 0.34 | 16 | 16 | 16 | 44 | 44 | 44 | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 90 | 90 |
| 23 | 何竹路（横南路） | 袁富路 -周二路 | 2024 | 785.36 | 20 | 14254.84 | 4712.16 | 4185 | 1510 | 0.78536 | 18 | 18 | 18 | 105 | 105 | 105 | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 45 | 45 |
| 24 | 河山街 | 四号浦路西侧约130米桩号K0+230-四何路 | 2024 | 629.062 | 24 | 10889 | 4878 | 3161 | 1164 | 0.629062 | 20 | 20 | 20 | 68 | 68 | 68 | 4 | 4 | 102.7 | 112 | 112 | 264 | 1 |  |  |
| 25 | 黎园路 | 长埭路-梨园别墅 | 2024 | 74.194 | 7 | 501.57 | 35.48 | 75.15 | 153.6 | 0.074194 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 夏铜街 （原周三路） | 科海路—铜鉴湖大道 | 2015 | 974.557 | 24 | 20593.69 | 6223 | 5305.3 | 2031.2 | 0.974557 | 27 | 27 | 27 | 82 | 82 | 82 | 5 | 5 | 60 | 39 | 39 | 160 | 1 |  |  |
| 27 | 小江路（袁富北路） | 袁浦路-枫桦西路 | 2024 | 1165.79 | 36 | 34952.84 | 5673.34 | 6613.15 | 8085 | 1.16579 | 29 | 29 | 29 | 195 | 195 | 195 | 6 | 6 | 40 |  |  |  | 1 | 2201 | 2201 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 459591.61 | 137594.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1、附市政桥梁设施量明细清单

| 序号 | 桥梁名称 | 建成日期 | 跨越河流/道路 | 所在道路 | 桥梁 |  |  |  |  | 设计荷载 | 结构用材 | 结构形式 |  |  |  | 附属设施 |  |  |  |  | 支座 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总长 | 跨数和跨径（m） | 宽度（m） | 面积（m2） | 其中人行道面积（m2） |  |  | 基础 | 上部 | 下部 | 桥面铺装 | 沉降观测点及标高(M) | 栏杆形式(M) | 栏杆长度(M) | 伸缩缝形式 | 伸缩缝长度(M) | 支座型式 | 数量 |
| 1 | 三号浦桥 | 2015.2 | 三号浦 | 周二路 | 30 | 3跨/10 | 28 | 840 | 234 | 公路Ⅰ级 | 钢筋砼 | 钻孔灌注桩 | 预应力空心板 | 重力式 | 10cm沥青+10cmC40砼防水层 |  | 青石 | 59.9 | 40型钢 | 39 |  | 160 |
| 2 | 何家埠桥 | 2024.1 | 四号浦 | 周二路 | 16 | 1跨/16 | 28 | 447.75 | 123.2 | 限载30t | 混凝土 | 柱式墩 | 简支梁 | 重力式桥台 | 沥青砼 | 1、8.082 2、8.127 3、8.15 4、 8.149 5、8.132 6、8.129 7、8.135 8、8.131 | 花岗岩 | 41.88 | 型钢 | 39.8 | 板式支座 | 80 |
| 3 | 夏铜桥 | 2015年2月 | 四号浦河 | 周三路 | 16 | 单跨16米 | 28 | 448 | 128 | 公路I级 | 钢筋混凝土 | 钻孔灌注桩 | 1跨16m预应力混凝土空心板 | 桩柱接盖梁及重力式承台 | 10cmC40砼+改性乳化沥青防水层+10cm沥青 | 北（T2#)：7.823，南（T1#)：7.895 | 青石栏杆 | 31.9 | 40型异型钢伸缩缝 | 39 | 板式支座 | 80 |
| 4 | 定山浦桥 | 2015.1 | 定山浦 | 枫桦东路 | 75 | 三跨 25+25+25 | 40.6 | 3045 | 714 | 公路Ⅰ级 | 钢筋砼 | 钻孔灌注桩 | 预应力空心板 | 重力式桥台 | 4cmSBS细沥青+6cm中沥青+10cmC40防水砼 |  | 青石 | 343 | C-40型 | 88.8 |  | 372 |
| 5 | 沿山渠桥 | 2015.9 | 象山燕山渠 | 石龙路 | 30 | 三跨/30 | 16 | 480 | 150 | 城市-A级 | 钢筋砼简支梁 | 钻孔灌注桩 | 预应力空心板 | 轻型桥台，盖梁桥墩 | 10cm沥青+10cmC50防水砼 |  | 青石 | 68 | 40型钢 | 32.12 |  | 96 |
| 6 | 八一浦桥 | 2018年1月 | 八一浦 | 枫桦东路 | 17.30m | 1*13m | 39.6m | 685.08 | 103.8 | 城-A级 | 预应力钢筋混凝土 | 重力式桥台基础 | 1*13m单跨预应力简支梁板 | 双排¢100cm钻孔灌注桩 | C40防水混凝土桥面铺装层+6cm中粒式SBS 改性沥青（AC-20C）+4cm细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C） | 0#台：7.637、7.639 1#台：7.304/7.299 | 青石栏杆 | 73 | GQF-C40型 | 71 |  | 240 |
| 7 | 六号浦桥 | 2018年1月 | 六号浦 | 枫桦东路 | 13.94m | 1*10 | 39.6 | 390.32 | 83.64 | 城-A级 | 预应力钢筋混凝土 | 重力式桥台基础 | 1*10m单跨预应力简支梁板 | 双排¢100cm钻孔灌注桩 | C40防水混凝土桥面铺装层+6cm中粒式SBS 改性沥青（AC-20C）+4cm细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C） | 0#台：7.184、7.269 1#台：7.119/7.144 | 青石栏杆 | 26.2 | GQF-C40型 | 66.8 |  |  |
| 8 | 麦岭沙桥 | 2018.1 | 四号浦 | 枫桦东路 | 46.84 | 3跨；13m；16m | 43.6 | 2042.224 | 281.04 | A级 | 钢混 | 钻孔灌注桩 | (13+16+13)m后张法预应力砼简支空心板 | 重力式桥台、柱式墩 | 6cmAC-20C型SBS中粒式沥青砼+4cmAC-13C型 SBS细粒式沥青砼 | 1号台帽：8.236m,8.162m; 3号台帽：8.988m,9.040m | 青石栏杆 | 90.48 | GQF-C40型桥梁伸缩缝 | 74.8 |  | 396 |
| 9 | 龙门溪桥 | 2016.8 | 龙门溪 | 蚂蟥山路 | 16 | 1跨；16m | 16 | 160 | 96 | 城-B级 | 预应力钢筋混凝土简支梁 | / | 预应力梁板 | 盖梁 | 铺装采用10cm厚C50砼+改性乳化沥青防水层+10cm沥青混凝土 |  | 青石栏杆 | 52 | D40型钢 | 32 |  | 48 |
| 10 | 桐坞河桥 |  | 桐坞河 | 龙新路 | 10 | 1跨；10m | 12 |  | 120 |  | 现浇砼支座 | / | 现浇钢筋砼板 |  | 8cmC25+4cm细粒式(AC-13C) |  | 花岗岩 | 30 |  |  |  | 164 |
| 11 | 龙西溪桥 | 2017.7 | 龙西溪 | 龙新路 | 13 | 1跨；13m | 21 | 212.6 | 82.6 | 城-B级 | 预应力钢筋混凝简支梁 | / | 预应力梁板 | 盖梁 | 铺装采用10cm厚C40砼+ 6cm中粒式(AC-20C)+4cm细粒式(AC-13C) | 22.47 | 花岗岩 | 60 | D40型钢 | 36 |  |  |
| 12 | 龙谷桥 | 2018.3 | 水库 | 龙谷路 | 95 | 6 | 8 | 760 | 95 | 城-A | 钢筋混凝土 | 灌注桩 | 简支梁板 | 柱 | 4cm细料+6中料+10砼 | 7个 | 钢防撞栏杆 | 95*2 | GQF-RG(CR) | 25 |  | 140 |
| 13 | 许家桥 | 2016.8 | 上城埭河 | 上城埭路 | 7.6 | 1/7.6 | 老桥7m，人行道拼宽3.5m*2，合计14m | 176.4 | 50.4 | 汽车荷载为城-B级 | 现浇钢筋混凝土 | 重力式桥台 | 现浇钢筋混凝土板 | 毛石混凝土台身 | 车道8cmAC-20C中粒式沥青砼+4cmAC-13细粒式沥青砼 | / | 花岗岩 | 23.2 | / | / |  | 60 |
| 14 | 龙西溪桥 | 2016.12 | 龙西溪 | 叶埠桥路 | 13 | 1跨；13m | 16m | 208 | 52 | 城-B级 | 预应力钢筋混凝土简支梁 | / | 预应力梁板 | 盖梁 | 铺装采用10cm厚C40砼+ 6cm中粒式(AC-20C)+4cm细粒式(AC-13C) | 4个22.729 22.618 22.810 22.711 | 花岗岩 | 31 | D40型钢 | 37 |  | 104 |
| 15 | 12号河小桥 | 2018.5 | 12号河 | 长埭路 | 13 | 1跨13米 | 19.4m | 252 | 65 | 城市支路 | 钢筋砼 | 钢筋砼扩大基础 | 钢筋砼桥台 | 钢筋砼承台 | 钢筋砼 | 31.949 | 花岗岩 | 34 | F型钢 | 38.8 |  | 152 |
| 16 | 龙门溪小桥 | 2018.5 | 龙门溪 | 长埭路 | 13 | 1跨13米 | 18m | 234 | 65 | 城市支路 | 钢筋砼 | 钢筋砼扩大基础 | 钢筋砼桥台 | 钢筋砼承台 | 钢筋砼 | 34.258 | 花岗岩 | 34 | F型钢 | 43 |  |  |
| 17 | 桐坞河小桥 | 2018.5 | 桐坞河 | 长埭路 | 16 | 1跨16米 | 18m | 288 | 80 | 城市支路 | 钢筋砼 | 钢筋砼扩大基础 | 钢筋砼桥台 | 钢筋砼承台 | 钢筋砼 | 35.23 | 花岗岩 | 40+53(箱涵栏杆) | F型钢 | 36 |  |  |
| 18 | 韩塘桥 | 2023 | 卫星浦 | 袁六路 | 46.84 | 46.84（13m+16m+13m） | 24.5m | 1147.6 | 398.1 | 汽车荷载城-B级 | 钢筋砼 | 钻孔灌注桩 | 预应力空心梁板 | 重力式桥台 | 4cmAC-13SBS改性沥青混凝土+乳化沥青粘层+6cmAC-20C中粒式沥青混凝土10cmC50防水砼 | 西侧南向北：6.891、7.111、7.045、6.952；东侧南向北：7.003、6.910、6.672、7.076 | 芝麻灰花岗岩栏杆 | 157 | C-40型钢 | 49 | GBZY200*35氯丁橡胶支座\GBZYH200*37氯丁橡胶支座 | 228 |
| 19 | 常雅桥 | 2023.1 | 跨越四号浦河 | 河山街 | 51.34 | 13m+16m+13m | 27.5 | 1411.85 | 436.34 | 城-A级 | C50砼预制空心板、 C50防水砼桥面铺装、 | 基础采用桩基础(钻孔灌注桩） | 13m空心板+16m空心板 | 重力式桥台、桩柱式桥墩 | 10cm 防水混凝土基层+10cm 沥青面层 | 7.633、 7.645、 7.778、 7.682、 | 青石栏杆 | 102.7 | 40型伸缩缝 | 112 | 橡胶支座 GJZ150x200x35mm | 264 |
| 20 | 三号浦桥 | 2015 | 三号浦 | 周三路 | 30 | 3X10m | 28 | 840 | 240 | 公路-1级，人群活载3.5KN/㎡ |  | 桩基础 | 预应力钢筋混凝土空心板梁 | 0#、3#承台+台身+台帽； 1#、2#立柱+盖梁 | 4cmSBS改性沥青混凝土(AC-13C)+ 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)+改性乳化沥青防水层+10cmC40砼 | 7.122 、7.120 、7.124 、7.128 、7.100 、7.149 、7.025 、7.142 |  | 60 | D40型型钢伸缩缝 | 39 |  | 160 |

- 2、道路环卫保洁设施量明细表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 道路类别 | 保洁面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周二路（云浦街） | 袁二路-杭新景高速绿化带 | 三级道路 | 81000 |
| 2 | 周三路（夏铜街） | 袁五路（回夏路）-横南路 | 三级道路 | 34769 |
| 3 | 枫桦东路 | 老枫桦东路—梧桐路 | 三级道路 | 55130 |
| 4 | 环山路（致博路） | 石龙路-唐家路 | 三级道路 | 16640 |
| 5 | 石龙路（忆音路） | 镇南路-环山路 | 三级道路 | 12780 |
| 6 | 文景路 | 丽景路-枫桦路 | 三级道路 | 19800 |
| 7 | 庙前路（浙音路） | 望江山—梦园路 | 三级道路 | 5616 |
| 8 | 蚂蟥山路 | 龙潭路 - 龙门溪 | 三级道路 | 3363 |
| 9 | 龙新路 | 上城埭路-留泗路 | 三级道路 | 29434 |
| 10 | 龙谷路 | 清谷路-旋网山 | 三级道路 | 3585 |
| 11 | 上城埭路 | 蚂蟥山路-长埭路 | 三级道路 | 16571 |
| 12 | 上城埭路 | 龙潭路-天平路 | 三级道路 | 13032 |
| 13 | 叶埠桥路 | 长埭路-叶埠桥支路 | 三级道路 | 22172 |
| 14 | 桐坞路 | 桐坞村村口-长埭路 | 三级道路 | 5464 |
| 15 | 长埭路（灵龙路） | 绕城高速（龙坞互通）至杭新景高速（袁富互通）连接线工程（起点至达公园段） | 三级道路 | 42263 |
| 16 | 枫桦东路 | 小江路—军师路 | 三级道路 | 51200 |
| 17 | 镇北路（灵龙路-沈家路）工程（二期） | 庙前路-凯迪路 | 三级道路 | 10800 |
| 18 | 枫桦东路 | 四号浦-小江路 | 三级道路 | 46758 |
| 19 | 唐家桥弄 | 黎园别墅-灵龙路 | 四级道路 | 519.358 |
| 小计 |  |  |  | 470896 |

注：已移交设施量以合同签订日期为养护开始日期，未移交设施量以完成移交手续日期（若晚于合同签订日期）为养护开始日期。

第四部分   评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 * |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 市政养护方案：根据本项目道路市政养护服务内容及需求制定合理的服务方案，①养护维修工艺或处理方法；②养护方案组织和技术措施；③养护安全保证体系等方面是否满足采购需求，方案合理的，视为符合需求（完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分） - 养护资料管理方案：日常养护、维修、技术状况评价等资料的整理归档方案是否符合相关规范要求，是否响应将相关数据及时、准确建档，达到项目预定要求。方案合理的、视为符合需求（完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分） | - 5 | - 养护保洁管理 |
| - 2 | - 道路保洁方案：包括①作业人员班次划分及路段安排；②道路清扫、保洁工作的安全保证措施及服务质量保证措施；③突击性任务应急方案（城市应急突发事件处理预案）；④保洁人员安排及其保障措施；⑤道路扬尘管控方案等方面管理制度。方案合理的，视为符合需求，每一项得1分；每缺漏一项或者该项不符合要求的，该项不得分，共5分。 | - 5 |  |
| - 3 | - 管理制度、措施完善、质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对养护制定具体的质量管理考核细则、管理制度，能满足采购需求中的服务质量标准和要求，视为符合需求（完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分） | - 3 | - 质量管理 |
| - 4 | - 为加快城市信息化平台建设，投标人具有承接管养市政道路路面损坏、路面平整、关联图像和地理位置等路况信息的智能检测系统的，得2分；并且成果分析应用到日常养护中，道路信息化监管成果自动形成日常养护工单的，得2分。（以合同和系统工单、系统的养护报表等证明资料为准，无系统合同的投标时予以承诺，提供承诺书的得2分） | - 4 | - 信息化平台建设 |
| - 5 | - 是否有针对各类养护问题采用不同的养护维修工艺或处理方法，是否有健全、稳定、成熟可行的方案及优化建议的情况等，如突破传统运作模式，养护管理、作业方案是否有创新等。方案有创新的，视为符合需求（完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分） | - 2 | - 养护管理创新 |
| - 6 | - 企业进出场交接计划措施、企业平稳过渡实施方案等是否可行，合理的视为符合需求（完全符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分） | - 2 | - 平稳过渡计划实施方案 |
| - 7 | - 中标区块应急保障措施（防汛防台、防雪抗冻、突发事件应急处理及重大活动保障的人员机械配备、应急处置方案，落实专职人员等内容），方案全面、可操作的视为符合需求（完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，不符合不得分） | - 3 | - 应急响应方案 |
| - 8 | - 为确保汛期应急保障的快速反应需求，要求用于应急保障的工程救险的车辆（机动车行驶证上的使用性质为工程救险）达到3辆以上的得1分，6辆以上的得2分，9辆以上得3分，12辆以上的得4分，未达到不得分；能提供应急抢险车，车上自带有发电机（50KW及以上）和大功率排水设备（流量400M3/H及以上）的得1分；提供自有大功率排水泵车，总排水量≥1600M3/H的得1分。（须提供车辆发票、行驶证扫描件，不提供不得分，租赁的提供租赁合同减半得分） | - 6 |  |
| - 9 | - 项目总负责人：拟担任本项目负责人须为单位正式职工，一个职位不可兼任。项目负责人具备市政类中级工程师及以上职称的， 并有本科及以上学历，须提供该员工①投标人单位社保缴纳记录；②由人事部门颁发的职称证书；③毕业证书。（全部符合得2分，任意一项不符合或未提供的不得分）。 | 2 | 项目技术力量 |
| - 10 | - 项目组管理人员（大专及以上学历）：技术负责人、质量负责人、机械设备负责人、财务主管、道路保洁项目主管、市政道路养护项目主管（≥10人）配备明确： - 道路保洁项目需配置项目主管、片区长各 1 名，提供 - 人员计划安排表（1 分），道路保洁项目主管具有中 - 级职称及以上，提供相关职称证书扫描件（1 分）； - 市政道路养护项目主管具有市政中级职称及以上，提供相关职称证书扫描件（1分）； - 项目组其他管理人员要有较高的技术能力（至少4人有职称证书，每少一人扣0.5分，扣完2分为止），提供相关职称证书扫描件（2分）。 - 以上项目组所有管理人员须提供①投标人单位社保缴纳记录；②由人社部门颁发的职称证书；③毕业证书。 | 5 |  |
| - 11 | - 养护保洁人员安排，数量充足，配置合理： - 道路保洁保底人数单班不少于25人（不包括项目主管、片区长、各类保洁车辆驾驶员）；不满足以上作业人员配备数量要求的，得0分。在此基础上，每增加1名保洁人员得0.5分，最高得3分。（3分） - 市政道路养护班组人员安排:（如道路市政养护工、沥青混凝土摊铺机操作工、压路机操作工、铣刨工）每 5×105m2～8×105m2沥青养护面积至少配备 1 个车行道养护班组及 2 个人行道养护班组，其中车行道班组每个班组8人（含）以上且人行道班组每个班组4人（含）以上的得2分；其中车行道班组每个班组10人（含）以上且人行道班组每个班组5人（含）以上的得4分。（4分） - 按照《关于进一步加强道路、河道养护及环卫保洁作业设备管理的通知》（杭城管委【2018】255号）要求，班组人员固定用于本项目，不能与其他项目重复。 | 7 |  |
| - 12 | - 压路机1台，摊铺机1台，铣刨机1台，桥梁检测车1辆，切割机1台； - （提供发票扫描件，具有全部设备得满分2分，每缺一类设备扣0.5分，扣完为止，设备租赁减半得分，提供租赁合同扫描件） | 2 | 投入本项目的机械、设备 |
| - 13 | - 沥青保温车1台，装载车1台，沥青洒布机1辆，除雪车辆（专业除雪车辆或加装斜角清扫器）1辆，灌缝设备1台； - （提供发票和车辆行驶证扫描件，沥青洒布机、除雪车辆（专业除雪车辆或加装斜角清扫器）、灌缝设备等无法办理行驶证的，提供购买发票扫描件。具有全部设备得满分2分，每缺一类设备扣0.5分，扣完为止。 设备租赁减半得分，提供租赁合同扫描件） | 2 |  |
| - 14 | - 智慧巡检车2台，数据须能接入智慧系统（提供发票和车辆行驶证扫描件，设备租赁减半得分）（1分） - 热再生修路车1台（提供发票和车辆行驶证扫描件，设备租赁减半得分）（2分） - 具有道路安全检测设备（提供发票扫描件，设备租赁减半得分），二维探地雷达1台得1分， 三维地质雷达1台得2分，不累计得分（2分） | 5 |  |
| - 15 | - （1）环卫保洁车辆、保洁机具保障：须提供车辆和机具配置计划表，各类车辆、机具须明确可提供的数量，并提供相关凭证。 - 投标人须提供总质量18吨及以上洗扫吸三合一作业车1辆、总质量18吨及以上机扫车1辆、总质量18吨及以上洒水车2辆（带高压冲洗功能、抑尘喷雾功能）、小型电动多功能清扫作业车2辆、电动油污清洗车2辆、电动三轮巡回保洁车5辆、小型新能源垃圾接驳车3辆、护栏清洗车1辆、手持吹风机1台用于本项目。 - 不满足要求的，得0分。 - 投标人在此基础上额外提供： - ①额外配置1辆无人驾驶环卫作业车，投标人自有（或租赁）或承诺（承诺书格式自拟）中标后3个月内采购（或租赁），车辆需具有杭州市相关职能部门颁发的测试牌照（提供杭州市相关职能部门颁发的测试牌照证明），得1分，最高得1分。 - ②基础配置中机扫车升级为总质量18吨及以上三合一洗扫车，得1分，最高得1分。 - ③每提供一辆小型电动多功能清扫作业车，得1分，最高得1分。 - ④每提供一辆电动油污清洗车，得0.5分，最高得1分。 - ⑤每提供一辆电动三轮巡回保洁车，得0.5分，最高得1分。 - ⑥每提供一台手推式抛雪器（手扶式扫雪机），得0.5分，最高得1分。 - ⑦每提供一台手持式吹风设备，得1分，最高1分。 - 上述设备自有的提供车辆发票、行驶证扫描件、照片，电动油污清洗车、电动三轮巡回保洁车、护栏清洗车等无法办理行驶证的，提供购买发票扫描件。发票开票时间不得为开标当月日期。租赁的提供租赁合同，租赁减半得分。除护栏清洗车外其他车辆设备需提供保证仅用于本保洁项目的书面承诺书。所有车辆需确保能安装GPS，除护栏清洗车外其他车辆在养护期间GPS轨迹只能显示在标项区域内，如有机具变更，必须向采购方书面报备批准后实施。本次项目中所有要求投标人提供的证明材料、承诺函等，投标人均应保证其真实有效，如在合同履约期间，发现投标人有弄虚作假的行为，则采购人有权终止合同。 | 7 |  |
| - 16 | - 投标人承诺中标后新增保洁作业机具85%为新能源机具的，得1.5分。未承诺的不得分。（提供承诺书，格式自拟) | - 1.5 |  |
| ## 17 | - 投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，获得ISO14001环境管理体系认证证书的得1分，获得ISO45001职业健康安全体系认证证书的得1分，未提供证书扫描件的或证书不在有效期内的均不得分。 | 3 | 投标人综合实力 |
| ## 18 | - 在主城区内，总面积达2500㎡以上的养护基地 ，如为多个小型停保基地的，总面积应达到2500㎡以上要求，提供场地自有或租赁合同（2分）；养护基地在投标项目区域或周边直线距离8公里范围内设置的（1分）。 (无租赁合同或自有场地的投标时予以承诺的，得2分) （提供承诺书，格式自拟) | 3 |  |
| ## 19 | - 为响应道路养护施工推广使用“四新”工作，具有市政养护类修复方面的新技术或新工艺或新材料或新设备，并通过相关行业主管部门认证或验收的,每具有1项得1.5分，最高得3分。 | 3 |  |
| ## 20 | - 投标人在市区内有投入本项目的沥青搅拌站或沥青砼生产厂（公司）（可共同经营），具有实际生产沥青砼料 (需提供营业执照或出具经市场监督管理局备案的相关证明文件为准，并提供截止投标时间近六个月每月的部分产量证明，提供供货发票扫描件），得4分（投标人具有保障本项目沥青砼供应的合作生产企业，提供有效供应协议扫描件，得2分） | 4 |  |
| ## 21 | ## 在所投标项目区域或周边2公里范围内设有一座城管驿站得2分，以西湖区综合行政执法局提供的文件为准；在西湖区范围内未设有城管驿站，如投标时书面承诺中标后3个月内在该项目区域或周边2公里范围内设置标准城管驿站1处以上（含1处）的得1分（提供承诺书，格式自拟),如中标单位未按要求履行承诺的，则采购人有权终止合同。 | 2 |  |
| ## 22 | - 投标人承诺中标后，除城管驿站外，另行配置一个环卫工人休息站，供环卫工人日常休息、避高温避雨的，投标人投标时书面承诺的得1.5分，无承诺不得分。（提供承诺书，格式自拟) | 1.5 |  |
| ## 23 | - 无通报批评（2分）。截止投标时间近三年以来，投标人在杭州市环境卫生整治工作中被市级部门通报批评的，每次扣1分，扣完为止，由采购人提供市级部门通报批评文件。如未发生的，投标人需提供未受到通报批评承诺书（格式自拟）。 | 2 |  |
| ## 24 | - 截止投标时间近三年以来（以合同签订时间为准），有相关道路街巷保洁、市政道路(包括桥隧等设施)等两项一体化养护业绩的，每提供一份合同得0.5分，最高得1分。 - 截止投标时间近三年以来，有相关道路街巷保洁、市政道路 (包括桥隧等设施)的分项养护业绩的，每提供一份合同得0.3分，最高得0.6分。 - 提供以上多项养护业绩的，累计最高得1分。 | 1 |  |
| ## 25 | - 员工管理：落实《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难保障其合法权益的意见》（杭政办﹝2008﹞14号）精神。提供企业全部环卫、市政工人花名册，签订规范的员工劳动合同（关键页，加盖公章），两项齐全得1分，缺任意一项或多项的不得分。（1分） - 环卫、市政工人社保缴纳。提供最近两个月中任意一个月员工社保缴纳清单，凭证显示缴纳率100%的得1分，未达到的该项不得分（1分） - 环卫、市政工人公积金缴纳。提供最近两个月中任意一个月员工住房公积金缴纳清单，凭证显示缴纳率100%的得1分，未达到的该项不得分（1分） - 截止投标时间近三年以来未发生过有关员工薪酬及权益保障方面的投诉、被劳动部门处罚及被市级市政、环卫主管部门通报批评的，得1分，每发生一次扣1分。如在中标后，招标方发现投标方有瞒报情况的，可以直接终止合同。（提供承诺书，格式自拟） （1分） | 4 | 企业内部管理 |
| ## 26 | - 安全生产管理（3分）：制订安全生产制度（含安全生产管理台账、安全生产培训记录）合理、完善的，得1分；每月定期开展安全生产培训，记录完整的，得1分；具有专职安全员的，得1分（需提供专职安全员相关上岗证书及本单位社保缴纳证明）。 | 3 |  |
| ## 27 | - 近三年内未发生安全有责生产事故的得2分。发生安全有责事故造成人员死亡的，每发生一起扣2分；发生有责安全事故或受伤人员程度达到《道路交通事故受伤人员伤残评定》或《职工工伤与职业病致残程度鉴定标准》规定的最低标准，每发生一起扣1分，本项最低为0分。发生的，提供相关主管部门出具的处理结果等相关材料；未发生的，提供承诺书（格式自拟） - 注：本项未提供任何资料的，按0分计。 - 若有隐瞒的，采购人有权终止合同。 | 2 |  |
| - 28 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | - 10 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料；

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除（招标文件第四部分评标办法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除），用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

经评标委员会评定投标单位的投标报价低于最低作业成本价的（包含人工及机械等作业成本费用）的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 拟签订的合同文本

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，甲方通过政府采购平台对      进行公开招标，根据   年  月  日的政府采购中标通知书，                    由乙方中标。

为保证甲方采购乙方的关于该项目的相关服务，依据《中华人民共和国民法典》的有关规定和招标文件（编号：XHZFCG-2025-G-24 ）的有关要求，合同双方经协商一致，签订本合同。

- 一、服务内容、形式、要求

1.综合养护服务内容：

西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目，主要内容为道路(随路桥梁)养护、道路保洁、巡查、维护、垃圾外运处置、防汛、抗雪防冻应急保障工作等，具体内容和相关要求详见招标文件。

乙方根据甲方要求对中标道路的市政、保洁项目进行综合养护，涉及招标范围内道路综合性养护包括道路路面（包括道路路面、人行道、桥梁等各项设施的检查、小修）、道路保洁，包括道路范围内所有环卫设施、交通隔离墩（栏）、路灯杆、交通杆等城市家具的保洁；道路范围两侧建筑物立面及沿街通道口，构筑物、城市家具、公共设施、绿化植物等表面，各类道路路面，清理公交站台、公共自行车租赁点等公共交通设施的非法张贴涂写小广告清理；横向到边纵向到底，做好兜底处置，包含各类杆、亭、箱、站，道路沿线地铁口、非机动车集中停放点等硬化铺装区域；养护范围内防汛防台、抗雪防冻、突发事件的应急处理及重大活动保障的配合工作等内容。具体单项养护工作以正式移交时间为准。如遇原道路合同未到期，养护期按原合同到期后开始计算。

道路保洁作业范围及作业人数、作业机具（与乙方投标书中作业人数、作业机具一致），具体详见附件。

道路市政养护设施量清单、道路保洁路段清单，具体详见附件。

2.养护形式：

乙方按照投标文件中相应技术规范和服务要求组织专业队伍实施，甲方负责养护期内对乙方的考核。

3.养护技术要求：

按照招标文件第三部分——采购需求要求执行。

- 二、合同期限：

招标服务期限3年，合同一年一签，本次为第一年合同签订。

1年( 年 月 日至 年 月 日止)，一年服务期满并通过考核验收，经甲方同意，可以根据原采购合同的约定续签下一年合同，但总服务期限不超过3年，合同一年一签。

- 合同履行期内若供应商达不到考核要求，采购单位可按有关程序终止下一年度的服务合同，另行招标采购。

如遇原道路合同未到期，实际养护期按原合同到期后开始按实计算。

- 三、合同价款及支付方式

1.综合养护服务年合同总价金额人民币        元/年，大写：         元/年。

其中：道路保洁金额人民币     元/年，大写：            元/年；市政道路养护金额人民币      元/年，大写：       元/年。

2.合同总价金额中已包括机械设备、工具、材料等作业、劳动防护费用（服装费、高温费、节假日加班费等）及应急保障费用。除此之外，甲方无需要支付给乙方的其他费用。机扫、洒水、清洗水费根据局财务提供的实际支出数，按道路保洁合同价所占的权重进行分摊。

3.乙方承诺放弃因甲方内部请款流程等原因造成的支付合同价款时间与合同约定的支付时间不匹配，而向甲方追究相关违约责任的权利。

4.付款条件（进度和方式）

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80 | 养护经费采用先作业后拨付的方式，每月末支付月承包金额的80%作为养护进度款，按照财政资金到位情况支付。乙方按被告知的应得养护经费向甲方结算，并出具有效收据。 |
| 2 | 20 | 余款20%根据年度考核和履约验收结果，扣除相应的养护经费，于次年结清。乙方按被告知的应得养护经费向甲方结算，并出具有效收据。 |

- 四、合同权利条款

甲方的权利：

1. 根据考核情况提出或支付相应的养护经费。

2.对合同范围内的城市道路市政养护、道路保洁综合养护运行情况进行监督管理。

3.审定年度和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4. 对乙方日常养护运行的质量、安全运行、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5.按照市委、市政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪、抗旱和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对城市道路进行特殊综合养护。

6.对乙方承包养护范围内的市政、环卫综合养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。对乙方承包养护范围内的市政、环卫养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，乙方在接到整改通知以后，必须在3个工作日内处理完毕。

乙方的权利：

1.按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2.甲方无正当理由拖欠养护运行费用两个季度以上（含），乙方有权中止合同；中止合同至少提前三个月提出。

3.按甲方要求进行临时维护的项目以及新增设施项目，乙方有权按补充合同获得相应的养护费用。

4.编制年度、月度养护计划和大面积维修计划，经甲方审定后安排日常养护工作，实施大面积维修工程。

- 五、合同责任条款

甲方的责任：

1.提供综合养护标准、作业规范及考核办法。

2.有效实施监管工作，相关行政许可事宜及时告知乙方；加强日常巡查监管，发现违章行为及时处置；协助乙方在作业过程中开展相关协调工作。

3.按约定拨付养护经费。

4.如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

5.严格按照考核办法进行月度检查考核，协助处理养护工作中与相关单位的协调工作。例如确认乙方需要更换项目负责人和项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工等事项，并及时报市级监管部门备案等。

6.及时审核、下达乙方上报的月度、年度、大面积维修计划，并组织对大面积维修项目进行验收。

7.对乙方承包养护的养护工作进行检查、督促，督促乙方在七个工作日内将日常养护、维修、技术状况评价等相关数据及时、准确报送市政监管部门，每年11月底前对养护单位上报道路技术评价，对设施完好状况进行跟踪。发现乙方未按规范及相关要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方采取应急措施。

8.对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

9.负责协调因人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

乙方的责任：

1.必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，使用同材质维修，达到养护工程的验收标准，确保管养质量，承担设施、人员安全和因养护不到位产生的公共安全责任。

2.严格落实施工信息公示制度，对养护施工区域有交通、噪音等环境影响的，做好施工信息通报公示，落实防尘减噪和安全文明施工措施。

3.严格履行投标书中优惠承诺、投标书及招标过程中的有关承诺。

4.养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时做出的承诺一致。

5.遇到防汛防台、防雪抗冻、重大活动保障、突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排，并及时将有关情况上报至甲方。

6.遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员应对突发性情况，并完成甲方交办的突击性任务。

7.协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉（含数字城管），并根据甲方要求及时处理。

8.发现设施损坏或缺损，在24小时内与相关部门联系。

9.合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

10.制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报至甲方备案。

11.建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

12.道路清扫范围包含原道路明细中未标注清楚的人行道外的商铺前空地面积、绿化带面积及各类卫生死角。

13.乙方需在作业时间段内对保洁范围内的共享单车帮扶摆放整齐；发现分发小广告或流浪乞讨人员的，及时上报属地中队。

14.乙方未履行本合同约定义务或履行义务不符合甲方要求的，甲方有权利暂缓支付相关条款，且不视为甲方违约。因乙方上述违约行为给甲方造成的损失，甲方有权向乙方全额追偿，甲方有权从应支付给乙方的任意一笔费用中扣除乙方承担的违约金、损害赔偿金额费用。

15.乙方工作人员在开展清扫保洁工作的过程中，对甲方、乙方、其他第三方或乙方工作人员本身造成的人身损害和财产损害，由乙方负责赔偿。若甲方因此垫付、支付相关费用，有权向乙方追偿。

16.乙方必须加强经常性的安全教育，做好安全防范工作，严格按规范作业，在作业时一旦发生各类事故，由乙方自行负责处理。如乙方发生人员伤亡的责任事故，并在社会上造成负面影响，甲方有权根据责任事故情况对乙方进行警告或终止合同。若因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方全额追偿，追偿的费用包括但不限于因此支出的餐旅费、交通费、诉讼费、律师费。

17.乙方及时将日常养护、维修、技术状况评价等相关数据及时、准确报送市政监管部门，每年11月底前按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ36—2016)、《城市道路养护规范》（DB3301/T 0314-2020）等相关要求上报当年的道路常规检测内容。

18.按合同附表配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工等，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工，应事先书面报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；养护期间应保证一定的机具设备，不得另作他用。

19.乙方不得将主体、关键性的工作分包，如需分包非主体、非关键性的工作，须经甲方同意后再行分包。

- 六、考核

（一）市政考核：

甲方对乙方工作进行考核，考核办法按照杭州市相关考核实施细则中有关日常监管方面内容执行，考核结果告知乙方，具体要求参照《杭州市区城市道路设施完好度检查考核细则》文件与《西湖区市政设施养护管理办法》、《西湖区市政设施养护考核细则》为基准，进行考核。如市区出台最新考核文件，以最新考核文件为准。

（二）环卫考核：

严格按照《城市道路清扫保洁作业规范》（DB3301/T 0475—2024）、《关于印发〈西湖区环卫保洁监管考核办法〉的通知》（西城管﹝2023﹞4号）等相关规定中明确的相关要求执行考核，如市区出台最新考核文件，以最新考核文件为准。

七、约谈、警告、清退机制

（一）约谈

如乙方在合同期间出现以下情况的，甲方有权对乙方负责人进行约谈：

1.乙方在投标时作出承诺，拒不执行。

2.乙方在执行本合同过程中存在另行分包、发包行为。

3.月度考核成绩低于95分。

4.月度考核成绩在各保洁标项中排名最后。

5.设施设备、各类场所存在较严重安全隐患，或养护工人违反交通法规进行保洁作业，乙方自查自改不到位。

6.发生无责安全生产事故，虽无人员伤亡，但造成较大财产损失。

7.日常养护不到位或各类保障事项处置不力，被通报批评或区级媒体曝光。

8.甲方主要领导或分管领导认为应当对乙方进行约谈的其他问题。

（二）警告

如乙方在合同期间出现以下情况的，甲方有权对乙方作出警告：

1.针对约谈问题拒不整改。

2.连续2个月保洁考核成绩低于95分。

3.连续2个月考核成绩在各保洁标项中排名最后。

4.发生各类有责安全生产事故，导致较大财产损失，或发生无责安全生产事故，导致人员伤亡。

5.各类保障事项处置不力，被市级及以上新闻媒体曝光。

6.乙方未按要求落实养护工人工资福利待遇。

7.乙方工作人员出现一般性违反国家有关法律法规的行为。

8.乙方管理混乱，发生乙方员工集体信访投诉。

9.发生区级及以上领导负面批示。

10.甲方主要领导或分管领导认为应当对乙方进行警告的其他问题。

（三）清退

如乙方在合同期间出现以下情况的，甲方有权对乙方作出清退处理：

1.针对警告问题，拒不整改。

2.投标文件中存在弄虚作假。

3.累计3个月保洁考核成绩低于95分。

4.累计3个月考核成绩在各保洁标项中排名最后。

5.发生有责安全生产事故，导致人员伤亡。

6.各类保障事项处置不力，对社会面平稳运行造成严重负面影响。

7.乙方工作人员出现严重违法违纪行为。

8.发生市级及以上领导负面批示。

9.甲方党委会认为应当对乙方提出清退要求的其他问题。

八、其他要求

1.按照《关于进一步落实好城管一线职工待遇的通知》（杭城管局【2019】103号）文件精神，落实职工待遇，对职工工资、福利待遇须及时发放，若出现上访事件，将按相关文件进行处罚。直至解除合同。

2.保洁人员基本工资不得低于杭州市最低工资标准的110%，“五险一金”须在杭州本地缴纳。以省、市最新规定的工资标准和人员配置数量为依据，同时考虑杭州市调整最低工资的因素，保障职工休息休假权利，加班必须足额支付加班费。如因违法、违规造成上访等事件的，由乙方全权负责处理。乙方未达到上述要求的，甲方有权立即终止合同，并将每月10%的经费的总额用做保洁人员的工资发放。

3.严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动法规，保障职工合法权益。认真贯彻杭政办《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190号）和《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难保障其合法权益的意见》（〔2008〕14号）文件精神，保洁人员工资不得低于浙政发〔2024〕3号和杭政函〔2024〕37号文件规定的工资标准，必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费（养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）与住房公积金，“五金一险”须在杭州本地缴纳，保障职工休息休假权利，加班必须足额支付加班费，环卫职工的工资、岗位津贴、加班工资等必须确保按月发放。乙方未达到上述要求的，甲方有权立即终止合同。

九、履约验收

按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）文件规定，做好政府采购履约验收相关工作。

验收方案：

1.验收主体：杭州市西湖区综合行政执法局

2.验收时间：采购人指定时间或具备验收条件时。

3.验收方式：委托代理机构验收或自行验收。

4.验收程序：本项目根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》规定的一般程序进行验收。

5.验收内容：服务的质量水平，交付情况，配套服务内容，交付对象的满意度评价情况等。

6.验收标准：符合国家相关标准规范，符合其他采购文件技术和商务要求、投标文件承诺、以及合同规定的内容，且交付对象服务满意度评价合格（各交付对象满意度评价平均分不得低于80分）。

7.所需验收材料：提供项目总结材料（包括项目实施方案、组织过程的记录如照片、视频等）、第三方检测合格报告（抽检标项由采购单位提供）、交付对象服务满意度评价表（各交付对象满意度评价平均分不得低于80分）等相关材料。

8.验收费用：验收费用由甲方支付。第一次验收不合格，后续验收所产生的验收费用、第三方检测费用由乙方支付。

如发现乙方合同履行过程中违反国家法律法规的，甲方有权终止合同，并追究相关责任。

十、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

十一、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十二、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

十三、所有招标文件（招标编号：XHZFCG-2025-G-24）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十四、在合同承包期内，若道路保洁养护维修定额、保洁类别、保洁面积、最低工资标准、养护面积等有调整，以调整后的为准，再签订补充合同。

十五、其它有关事项：

1、招标文件、投标文件等为合同的组成部分。

2、本合同（□是  □否）为可融资合同（若为可融资合同，则甲方必须将采购资金支付到合同中指定的融资银行及收款账号，开户银行：     账号：        ）。

3、乙方违反前述约定，违反一次向甲方支付2000元违约金，违反三次以上的，甲方有权解除合同，乙方需一次性支付10000元违约金给予甲方，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方应予补足。

十六、本合同一式玖份，双方各执肆份，采购机构执壹份。本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，合同在政采云平台备案后生效。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人 ：

委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字):

地址：                                     地址：

电话和传真：                               电话传真：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

经办人：                                   经办人：

签 约 地 点：

签约日期：    年   月    日

附件1：道路保洁作业范围及作业人数、作业机具

- 1.保洁人员投入一览表：

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 面积(㎡) | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：（1）合同履行过程中，如因城市规划、拆迁等原因导致保洁面积调整，相应的费用按“实际保洁面积×对应投标单价”进行调整。

（2）道路两侧的绿化按上级部门调整后的规划纳入对应道路保洁范围，不再另行增加费用。

- 2.投入设备一览表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 动力类型 | 数量 | 车牌号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （自有或租赁） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

附件2：市政道路设施量明细清单

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 建成年份 | 沥青混凝土路面 ㎡ | 人行道板㎡ | 侧石 m | 平石 m | 道路巡视㎞ | 升检查井及井筒 φ700 座 | 调换检查井φ700井座 座 | 调换检查井φ700井盖 座 | 升雨水口510*390 座 | 调换雨水口座 510*390座 | 调换雨水口盖 510*390座 | 调换路名牌直杆 根 | 调换路名牌面 块 | 桥梁栏杆m | 调换伸缩缝及清理m | 调换橡胶止水带及清理m | 支座保养维修 只 | 桥梁沉降观测检测 项 | 人行道路护栏修复m | 人行道路护栏清洁m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：市政桥梁设施量明细清单附市政桥梁设施量明细清单

| 序号 | 桥梁名称 | 跨越河流/道路 | 所在道路 | 建造年月 | 栏杆 | 伸缩缝调换及清理 | 止水带调换及清理 | 支座保养维修 | 沉降观测检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （m) | （m) | （m) | （个） | （项） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：道路环卫保洁设施量明细表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 参照道路保洁等级 | 总面积(㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

我方参与（西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目）【招标编号：XHZFCG-2025-G-24】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：2025年  月   日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

- 目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

- 一、投标函

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

我方参加你方组织的（西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目）【招标编号：XHZFCG-2025-G-24】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

## 2.3.2报价明细清单；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：2025年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目）【招标编号：XHZFCG-2025-G-24 】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：2025年  月   日

授权委托书（适用于联合体投标）

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目）【招标编号：XHZFCG-2025-G-24】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：2025年  月   日

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：2025年  月  日

三、分包意向协议

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限（年） | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：2025年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- （2）报价明细清单…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目）【招标编号：XHZFCG-2025-G-24】之项目的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 分项内容 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政道路养护年费用（含桥隧设施养护） | 元/年（小写） | 市政道路养护采购预算5031132元/年 |
| 2 | 环卫保洁年费用 | 元/年（小写） | 环卫保洁采购预算6799313元/年 |
|  | 年养护费用=市政道路养护年费用+环卫保洁年费用 | 元/年（小写） |  |
|  | 三年养护总费用 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

注：投标总报价为叁年养护服务价格。其中市政道路养护、环卫保洁各分项报价均不能超过相应的采购预算，否则为无效报价。

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、▲特别说明：供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：2025年   月   日

二、报价明细清单

- 1.市政道路养护报价表（道路）                    道路名称：

| 序列 | 项目名称 | 单位 | 设施量 | 综合单价 | 合价 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元) | （元) |  |
| 道路名称 |  | 建成年： 使用年限： |  |  |  | 有随路桥梁的需标明随路桥梁的名称、跨河位置及跨径 |
| 1 | 沥青混凝土路面 | ㎡ |  |  |  |  |
| 2 | 人行道板 | ㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 侧石 | m |  |  |  |  |
| 4 | 平石 | m |  |  |  |  |
| 5 | 道路巡视 | ㎞·次 |  |  |  |  |
| 6 | 升检查井及井筒 φ700 | 座 |  |  |  |  |
| 7 | 调换检查井φ700井座 | 座 |  |  |  |  |
| 8 | 调换检查井φ700井盖 | 座 |  |  |  |  |
| 9 | 升雨水口510*390 | 座 |  |  |  |  |
| 10 | 调换雨水口510*390井座 | 座 |  |  |  |  |
| 11 | 调换雨水口510*390井盖 | 座 |  |  |  |  |
| 12 | 调换路名牌直杆 | 根 |  |  |  |  |
| 13 | 调换路名牌面 | 块 |  |  |  |  |
| 14 | 桥梁栏杆 | m |  |  |  |  |
| 15 | 调整伸缩缝及清理 | m |  |  |  |  |
| 16 | 调换橡胶止水带及清理 | m |  |  |  |  |
| 17 | 支座保养维修 | 只 |  |  |  |  |
| 18 | 桥梁沉降观测检测 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 人行道路护栏修复 | m |  |  |  |  |
| 20 | 人行道路护栏清洁 | m |  |  |  |  |
|  | 规 费 |  |  |  |  |  |
|  | 税 金 |  |  |  |  |  |
|  | 年费用小计 |  |  |  |  |  |

1.道路巡视项目，包括道路设施、随路桥梁设施巡视及道路附属设施巡视。桥梁设施的巡视含桥梁梁板、下部结构、安全保护区域巡视。

2.除列明项目外，市政道路养护包含桥梁常规定期检测及道路常规检测。

注：每条道路请分开报价。各条道路一年报价之和应和投标(开标)一览表中的相应部分一年投标报价一致，若不一致以投标(开标)一览表中的价格为准，此表作为投标（开标）一览表附表附后。

投标人名称（电子签名）：

日期：2025年  月   日

| 桥隧设施养护报价清单（ ） 建成年月： 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 设施量 |  |  |  | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  |  | 计量 单位 | 1-3年 | 4-10年 | 11-15年 | 15年以上 |  |  |  |
|  | 一、巡视检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡视 | KM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 定期检查 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 沉降观测 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CCTV检测 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、基础设施-路面及其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 沥青砼面 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 普通人行道板 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 砼人行道 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 横截沟修理 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 边沟修理（含边沟埋管） | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、基础设施-栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 钢筋混凝土栏杆 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 钢栏杆（型钢结构） | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 不锈钢扶手（制作安装） | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 花岗岩石栏板维修 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、基础设施-构件油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 钢栏杆油漆 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、基础设施-清淤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 泵池清淤 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 检查井清淤 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 雨水口清淤 | 座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 管道清淤 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六、基础设施-渗漏处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 裂缝及渗漏水处理 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七、下穿道保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 侧墙保洁（含栏杆） | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八、绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 绿地植被（三级） | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 九、中控值班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 中控值班 | 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十、给排水消防设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水消防设备 | 座/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 水泵保养维修（潜水泵） | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 灭火器 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十一、机电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机电设备系统 | 座/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 除污格栅机-机械格栅 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 除污格栅机-粉碎机 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 电动闸门（闸阀） | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 起重机（电动葫芦） | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二、供配电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 供配电设备系统 | 座/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 高、低压配电维修保养 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高配间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 控制柜检修保养 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 变压器检修保养 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 防静电地板 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 防雷系统 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十三、监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 监控系统保养及维修 | 项 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络球形摄像机 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定定焦摄像机 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作站 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控系统控制柜 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交换机 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬盘 | 块 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：2025年  月   日

- 2环卫保洁报价表

| 序号 | 道路名称 | 起止点 | 道路保洁等级 | 保洁面积 (㎡) | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：若不一致以开标一览表中的价格为准，此表作为开标一览表附表附后。

投标人名称（电子签名）：

日期：2025年  月   日

# 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_                 _单位的_西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

杭州市西湖区综合行政执法局、杭州市西湖区政府采购中心：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的 西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目【招标编号：XHZFCG-2025-G-24】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目【招标编号：XHZFCG-2025-G-24】 投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到  %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目【招标编号：XHZFCG-2025-G-24】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 西湖区之江区块云浦街等道路市政环卫一体化综合养护服务项目 ，属于其他未列明 行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为       万元，属于 ☐中型企业、☐小型企业、☐微型企业 （仅勾选一项） ；

## ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。