开化县2024-2025年公路小修保养工程

（ZJTJKH2024-08-07）

公

开

招

标

采

购

文

件

（线上电子招投标）

采   购   人：开化县公路港航与运输管理中心

采购代理机构：浙江天健工程造价咨询有限公司

二○二四年 九 月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知及前附表	5

A、投标人须知前附表	5

B、投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	15

五、开标、评标和定标	15

六、合同授予	21

第三章 合同主要条款	22

第四章 采购需求	26

第五章 投标文件格式	32

- 招标公告

项目概况

开化县2024-2025年公路小修保养工程的潜在投标人应在政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载获取（下载）招标文件，并于2024年 10 月 22 日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZJTJKH2024-08-07

项目名称：开化县2024-2025年公路小修保养工程

预算金额：总预算金额1841万元；

最高限价：标项1： 869.7554 万元； 标项2： 952.8741 万元

采购需求：

| 标项 | 分项名称 | 预算金额 | 综合单价最高限价要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 南片区：养护里程324.901公里（详见附件） | 869.7554 万元 | 详见采购清单附件 | 详见第四章 《采购需求》 |
| 标项二 | 北片区：养护里程335.003公里（详见附件） | 952.8741万元 |  |  |

▲注1：本次招标采用填报费率,有效的费率在100%（含）以下，费率高于100%的为无效费率。

▲注2：投标人可以投两个标项中任意一个，也可以同时投两个标项，若投标人在先前已评审的任一标项中被推荐为中标候选人，则该投标人的投标文件在后面标项中视为资格审查不通过，投标文件须分标项分别制作，否则投标将被拒绝。

合同履约期限：一年；2024年11月1日至2025年10月31日止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：     无       ；

4.本项目的特定资格要求：独立法人资格、同时具有以下两项资质：①路基路面养护乙级及以上资质②交通安全设施养护资质；具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

三、获取招标文件：

时间：/至2024年 10 月 22 日09:30（北京时间）

地点：政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）免费下载。

方式：已在浙江省政府采购网注册的供应商可登入政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单依法获取采购文件；未在浙江省政府采购网注册的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）选择“潜在供应商”获取采购文件或“游客”浏览、下载获取采购文件。

###### 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 10 月 22 日09:30（（北京时间）

投标地点（网址）：本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

开标时间：2024年 10 月 22 日09:30（（北京时间）

开标地点（网址）：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：吴晓芬，联系方式：15757050799，收件地址：开化县临湖路东方广场A幢406、407室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项

4.1.质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。

4.2.投标说明

(1)本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。

(2)投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

(3)投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

(4)投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

4.3.中小企业信用融资及电子保函

投标人中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请,也可通过登录浙江政务网-“衢融通”平台-【采购质押融资申请】。

投标人若有办理电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县公路港航与运输管理中心

地  址：开化县江滨中路6号

传    真：/

项目联系人（询问）： 余工

项目联系方式（询问）：18457117116

质疑联系人：徐怿

质疑联系方式：0570-6013448

2.采购代理机构信息

名  称：浙江天健工程造价咨询有限公司

地  址：开化县临湖路东方广场A幢406、407室

传    真：/

项目联系人（询问）： 汪晓琳

项目联系方式（询问）：0570-6010879

质疑联系人： 吴晓芬

质疑联系方式：15757050799

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地    址：开化县永吉二路6号

传    真：/

联系人 ：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登入政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

二○二四年九月

- 第二章 投标人须知及前附表

- A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县公路港航与运输管理中心 采购需求：开化县2024-2025年公路小修保养工程（详见第四章《采购需求》） 项目编号：ZJTJKH2024-08-07 采购预算：总预算金额1841万元； 最高限价：标项1： 869.7554 万元； 标项2： 952.8741 万元 合同履约期限：一年；2024年11月1日至2025年10月31日止。 |
| 2 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1)采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； 2）信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 3 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（□是☑ 否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 |
| 4 | 中小企业有关政策 | 1.项目属性：£货物类R服务类□工程类 2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行） 3.采购标的名称：开化县2024-2025年公路小修保养工程所属行业：其他未列明行业 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 - 5.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 - 6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 5 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 6 | 是否允许进口产品 | □是R否 |
| 7 | 是否允许转包与分包 | 转包：£是R否 分包：£是R否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | □是R否 |
| 9 | 是否组织踏勘现场 | 投标人自行组织踏勘现场，费用自理。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被政采云平台拒收。 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6010879、15757050799 电子邮箱：50768802@qq.com |
| 14 | 投标材料形式、制作及组成 | 1.供应商应准备投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 2.投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。 3.如认为需要，投标人可以选择递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章，且在投标截止时间前，通过邮寄或现场送达等方式送至指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。（收件人：吴晓芬，联系方式：15757050799，收件地址：开化县临湖路东方广场A幢406、407室） 4.中标人在领取成交通知书后需另行提供纸质版投标文件3份（一正二副）。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2024年 10 月 22 日09:30 |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2024年 10 月 22 日09:30 开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼) |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目实行电子交易，投标人代表无须出席开标现场。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》）。 |
| 19 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 21 | 履约保证金 | £本项目不收取履约保证金。 R合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 1 %的履约保证金。 |
| 22 | 企业信用融资及电子保函 | 投标人若有办理信用融资及电子保函意向的可登录浙江政府采购网“浙江政采贷”（网址：https://jinrong.zcygov.cn，政府采购云平台金融服务中心）查看相关政策和服务方案。 |
| 23 | 重要提醒 | - 投标截止时间后，所有供应商均应当准时在线参加。投标人登入政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。 - 所有询标流程，均在线上完成，请各投标人务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。（请提前检查“政采云”内，关于“项目采购”的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 3、本次招标采用综合评分法。满分为100分，其中报价分值20分，技术商务等分值80分。评标委员会根据投标文件对各投标人的技术、商务等进行量化打分。 4、投标人应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 6、带“▲”为必须满足的实质性内容。 7、本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |
| 24 | 合同公告时间 | 自政府采购合同签订之日起2个工作日内在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)发布。 |

- B、投标人须知

- 一、总则

1、项目概况

1.1采购人：开化县公路港航与运输管理中心

1.2采购内容：开化县2024-2025年公路小修保养工程（详见《采购需求》）

1.3项目编号：ZJTJKH2024-08-07

1.4采购预算：总预算金额1841万元；

最高限价：标项1： 869.7554 万元； 标项2： 952.8741 万元

▲2、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：        无         ；

2.4本项目的特定资格要求：独立法人资格、同时具有以下两项资质：①路基路面养护乙级及以上资质②交通安全设施养护资质；具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由中标单位支付，招标代理费按国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发改委下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》【2011】534号所规定的收费标准收取。以上费用由中标供应商在领取成交通知书时一次性向采购代理机构付清。对放弃中标（成交）资格的供应商，要求其承担代理费等费用。

招标代理费的收取标准：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |

注：招标代理费按差额定率累进法计算。

收款账户信息如下：

户名：浙江天健工程造价咨询有限公司开化分公司

开户行：浙江开化农村商业银行股份有限公司龙顶支行

帐  号：201000358857092

▲4、投标委托

投标人代表无须出席开标现场，电子投标文件中的授权委托书须加盖单位公章。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格10%扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格10%扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

5.5符合条件但不提供以上材料（中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6、特别说明

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.3投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》、《评审办法》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

- 二、招标文件

8、招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同主要条款

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前(不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

- 三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

▲投标文件均由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容：

- 投标声明书（格式附后）；

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

- 法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）；

- 法定代表人授权委托书及授权委托人身份证（正、反面）扫描件（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

- 开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

- 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2技术商务文件

包括但不限于以下内容：

▲一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）

二、业绩

三、拟投入人员

四、企业资质与信誉

五、施工方案

六、技术方案

七、施工难点要点和解决措施

八、质量、进度计划保障措施

九、安全文明施工措施

十、应急处理措施

十一、缺陷责任期服务保障

十二、投标人认为需要的其他文件和说明

十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

▲10.3 报价文件

10.3.1包括但不限于以下内容：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业声明函（若有，格式附后）

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、投标文件的语言及计量单位

11.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖公章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

11.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

11.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲12、投标报价

12.1 投标报价为招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：技术服务、技术服务人员工资、材料配件、安装、调试、测试验收、维护、培训、保险、利润、规费、税金、维保服务、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其他费用。

12.2 投标人对所投项目只能提出一个不变投标费率，采购人不接受任何选择价。

12.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

13、投标文件的制作、编写要求

13.1投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。

13.2 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲13.3 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

14、投标的有效期

14.1投标文件提交截止日起90日内。

14.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 四、投标文件的递交

15、 投标文件的签署

15.1电子投标文件按“政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

▲15.2电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

16、投标截止时间和地址

16.1截止时间：2024年10月22日09:30时，逾期不受理

16.2开标地点：开化县公共资源交易中心开标区(开化县凤凰南路2号5楼)

17、投标文件的补充、修改和撤回

17.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为未提供电子投标文件，投标无效。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。

17.2投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

17.3在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.4递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

17.5实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、开标、评标和定标

18、开标程序

18.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，投标人应派法定代表人或其授权委托人准时参加线上开标会议，无关人员不得进入开标现场。投标人如未准时在线参加的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

18.2开标及评审程序

18.2.1采购代理机构落实工作场地、设施，检查录音录像采集设备运行情况，验证电子交易平台是否正常登入。

18.2.2投标截止时，电子交易平台自动提取所有电子投标文件。采购代理机构点击[开始解密]按钮后，投标人用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密。解密时限为30分钟。

投标人应当在解密时限内完成解密，如所有投标人的电子投标文件都已经解密完成的，则电子交易平台自动结束解密。如有任一投标人未解密，电子交易平台会在解密时限截止时自动结束解密。

解密时限内未完成解密且按规定提供了备份投标文件的，招标方将拆封其备份投标文件，并导入电子交易平台。

本项目共分2个标项，2个标项分别根据投标人上传的投标文件进行评分计算，本项目按综合得分由高到低进行排名选出中标候选人；先评审标项1，再评审标项2，若投标人在其中一个标项中被推荐为中标供应商（第一中标候选人）的，则该投标人的投标文件在后面标项中视为资格审查不通过。若某个标项有效供应商少于三家，则该标段作废标处理。

18.2.3由采购人代表对资格证明文件进行评审，公布资格证明文件评审结果。

18.2.4由评标委员会对技术商务文件进行评审，公布商务和技术评审无效投标人名称及理由。

18.2.5在电子交易平台开启投标人的报价文件信息，投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。

18.2.6评标委员会对报价情况进行评审。

18.2.7公布评审结果。

19、组建评标委员会

19.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

20、组织评标程序

采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

20.1开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

20.2按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

20.3介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

20.4宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

20.5采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

20.6评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.7评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

20.8评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.9评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

20.10评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.11评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.12起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

21、评标原则

21.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

21.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

21.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

22、投标文件的澄清

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标文件的错误修正

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.采购过程中的异常情况及处理措施

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登入访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

25、评审方法

25.1本项目采用综合评分法，满分为100分，其中报价分值20分，技术商务等分值80分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

25.2评分标准

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评分标准 | 主观分/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技 术 资 信 部 90 分 | 业绩 | 2分 | 投标人自2019年7月1日以来至投标截止日（以中标通知书或合同签订时间为准）,完成过小修保养或公路养护项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得2分。 须同时提供业绩证明材料：①中标通知书②合同文本；③业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料。否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 拟投入人员及人员业绩 | 22分 | 1、拟投入项目负责人业绩满足采购需求的基础上增加一个业绩的得4分。本项最高得8分。 2、拟投入技术负责人具有高级工程师（高级技师）及以上技术职称的得2分；本项最高得2分。 3、拟投入技术负责人业绩满足采购需求的基础上增加一个业绩的得4分。本项最高得8分。 4、拟投入安全负责人满足采购需求的基础上具有工程师及以上技术职称且相关业绩经验的得4分。本项最高得4分。 须提供有效的技术职称证书及业绩证明材料，不提供或提供不符合要求的不得分。 须同时提供：（1）相应有效证书等证明材料扫描件；（2）投标人为以上人员缴纳的2024年6月、7月、8月份社保证明复印件（缴纳凭证或人社部门出具的证明）复印件。否则不得分。 | 客观分 |
|  |  | 投入设备 | 18分 | 拟投入本项目的设备在满足采购需求的基础上：1.投标人自有1台清扫车的得4分；最高得4分。 2.投标人自有1台清洗车的得4分；最高得4分。 3.投标人自有1台铣刨车的得2分；最高得2分。 4.投标人自有1台沥青路面热再生修补车的得4分；最高得4分。 5.投标人自有1台专业高空作业车的得4分；最高得4分。 须提供证明材料：须提供有效行驶证、购车发票原件彩色扫描件；且与投标人名称一致；否则不得分。 |  |
|  |  | 养护技术方案 | 8分 | 根据投标人提供的针对公路小修保养工程的日常养护作业和小修工程方案关键技术符合实际，实施的路线养护方案到位的得8分；技术方案思路不清晰，逻辑性差，可操作性与实际情况有偏离的每处扣1分。不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 施工难点要点和解决措施 | 5分 | 根据采购需求对本项目提出重点难点分析，难点解决方案，对本项目工作重点难点分析和解决方案准确、清晰，有全面、有效的解决措施的得5分；对重点难点分析解决方案较差，理解不清晰，解决方案不明确有缺陷，没有针对实际情况的每处扣1分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 质量、进度计划保障措施 | 5分 | 根据响应人提供的进度计划保障措施的全面性、有效性、合理性等方面进行打分。进度计划保障措施全面、有效、合理、能确保项目进度的得5分；进度计划保障措施不够全面、不够有效、不够合理的每处扣1分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 安全文明施工措施 | 6分 | 根据响应人提供的安全文明施工措施的全面性、有效性、合理性等方面进行打分。安全生产、文明施工措施全面、可行、有效的6分；安全生产、文明施工措施不够全面、可行性较差、有效性较低的每处1分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
|  |  | 应急处理措施 | 8分 | - 为确保项目顺利实施并高质保量完成由响应人提供应急处理措施方案，包括后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和对应的解决措施等，应急措施有效可行的得8分；提出的应急措施偏离实际需求的每处扣1分。内容不符合或不提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 环保方案 | 4分 | 根据投标人针对招标文件要求，提出环保方案可行、合理的得4分；提出的方案偏离实际需求的每处扣1分。内容不符合或不提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 缺陷责任期服务保障 | 2分 | 根据采购需求提供本项目的售后服务方案,包括但不限于售后服务的及时性、便利性及力量配备情况等，售后服务方案全面、有效、可操作性强的得2分；思路不清晰，逻辑性差，可操作性与实际情况有偏离的每处扣1分。内容不符合或不提供的不得分。 | 主观分 |
| 2 | 报价 |  | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他响应人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定和采购人提供的面向中小企业预留采购份额确认函，在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 |  |
| 3 | 总得分 |  | 100 | 总得分=技术资信部分得分+报价得分 |  |

26、串通投标的情形

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）仅提供备份投标文件的；

（9）电子投标文件解密失败，且未在规定时间内提交备份投标文件的；

（10）电子投标文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份投标文件，但是备份投标文件无法导入或者无法读取或者不符合本招标文件和电子交易平台要求的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。最终由采购人决定采用随机抽取的方式确定。

30、中标通知及中标公告

30.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。（发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》）

30.2中标公告发布同时，由浙江天健工程造价咨询有限公司和采购人签发《中标通知书》。

30.3《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

31、质疑与投诉

31.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

31.2质疑材料递交方式：

①通过政采云平台在线提出质疑（政采云系统菜单路径：应用中心-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表-新增质疑）；

②书面递交到浙江天健工程造价咨询有限公司。

31.3质疑材料格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：开化县人民政府(http://www.kaihua.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- B.质疑项目的名称、编号；

- C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- D.事实依据；

- E.必要的法律依据；

- F.提出质疑的日期。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

- 六、合同授予

32、签订合同

32.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

32.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江天健工程造价咨询有限公司鉴证盖章后生效。

32.3 招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

- 第三章合同条款及前附表

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求。 |
| 合同履约期限 | 一年；2024年11月1日至2025年10月31日止。 |
| 项目地点 | 开化县范围内。 |
| 合同价格 | 固定单价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | - 结算方式：最终费用结算采购人根据最高单价限价*中标费率*实际实施数量。 - 支付方式：每季度按实结算，根据季度考核结果情况，季度日常养护经费支付实际结算金额的60%-100%；小修保养完成后支付80%，缺陷责任期（6个月）并验收合格后支付剩余价款。 |

- 二、合同主要条款

开化县2024-2025年公路小修保养工程采购合同

甲方：

乙方：

甲方通过公开招标方式，确定乙方为【           】服务单位，为明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，并遵照执行。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 二、服务内容

2.1养护范围

开化县2024-2025年公路小修保养工程服务项目。

2.2工作内容

详见采购需求本项目主要工作内容

三、养护承包方式

1.乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护。

2.养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，必须符合有关养护及施工技术规程、规范要求。但特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可。

四、合同费率（合同折扣率）：       %； 。

项目工程价款的支付按以下办法进行：

- 结算方式：最终费用结算采购人根据最高单价限价*中标费率*实际实施数量。

- 支付方式：每季度按实结算，根据季度考核结果情况，季度日常养护经费支付实际结算金额的60%-100%；小修保养完成后支付80%，缺陷责任期（6个月）并验收合格后支付剩余价款。

五、养护期限：

合同期为 1 年，自   年   月   日至    年   月    日止。

六、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

七、履约保证金

履约保证金要求：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额为合同金额的1%。履约保证金的有效期为合同有效期。

八、甲方的权利、职责与义务

1.对乙方日常养护的质量、安全工作及资料台账进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行季度、年度考核；发现乙方未按规范要求进行养护或设施处于不良状况时，应立即要求乙方限期采取措施整改。

2.审阅乙方的年度和季度养护计划，检查养护计划执行情况；审核和下达计划，对工程质量安全情况进行监督管理，并组织验收。

3.在有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

4.向乙方提供有关设施养护所需的竣工资料和规范性文件，及考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全内业资料。

5.帮助协调处理养护工作中与相关单位的协调配合，以及人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

6.对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

九、乙方的权利、职责与义务

1、乙方在养护作业中投入的机械设备、人员配置等必须与投标文件中所承诺的数量规格相符合。加强日常作业质量管理，做好作业质量自查日记，建立养护管理工作台账，做好养护工作日报、月报、年报，健全养护档案制度。对日常养护管理形成日志，并由专人记录。并按发包人要求将养护日志移交甲方。

2、规范管理、文明作业、自觉接受甲方及其上级各部门领导 的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。及时处理市长热线、舆情信息等热线的反映的问题。接到作业地块投诉电话和新闻舆论批评，应在24小时内处理完毕和信息反馈。

3、 作业时应严格遵守交通规则、遵守安全操作规程，作业人员上路作业时须统一穿戴安全反光背心。加强日常安全生产管理，确保职工人身安全。如遇各种意外事故发生由乙方自行负责，并依照法律法规妥善处理(事故情况应及时书面告知甲方)。

4、建立日常巡查制度，填写巡查记录，发现问题及时整改。对非法破坏道路及设施行为及时予以制止，并上报甲方及执法部门。

5、制定全年及每季度养护工作计划、养护质量及安全保证、养护 应急管理预案、重点技术措施等，并及时上报甲方。安排养护管理力量，制定劳动力计划表，做好突击性工作的应急安排等，落实专职养护人员名单，养护管理责任人名单。

6、做好交通量观测、整理汇总数据等。并负责交调观测设备维修保养和流量卡充值等工作，确保观测设备正常运行。

7、做好养护生产台账资料，主要包括：公路养护、桥隧养护、绿化养护、整改案卷、养护设备、应急管理、巡查记录等。

8、乙方根据甲方通知要求，做好各类“迎检”和“创建”准备工作。

9、加强对公路桥梁等结构物的监测与检查，做好桥隧及桥隧环保工程等辅助设施的养护维修工作。

10、乙方在养护管理期间，由于养管不力，甲方有权终止合同，并由乙方承担一切责任。

- 十、考核

按甲方相关管理办法进行考核，考核办法“详见采购需求 八、考核办法”，服从发包人管理。

十一、安全、文明施工

1、为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

2、合同期间，由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

3、合同期间，乙方应按相关规定办理相关保险。

十二、质量目标

本工程的质量目标为：一类养护根据业主小修保养考核办法执行,其中二类小修保养质量目标：合格。

十三、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十四、质量保证及后续服务

1、乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十五、违约

（1）乙方养护质量要求必须未达到符合甲方考核管理办法、招标文件等有关法律法规、技术规范文件的要求，则扣以2％合同价的违约金；

（2）违反关于甲方对乙方人员管理的规定，或违反第6条乙方承诺提供养护配备的关键施工设备，则扣以1%合同价的违约金；主要人员离开养护现场必须向甲方请假，并经甲方同意后才能离开。若擅自离开工地，每天扣以违约金2000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经甲方同意例外）者，每不足一天扣以违约金2000元／人；当乙方因工作安排或其他原因确需调换主要人员时，须事先得到甲方的书面批准，更换的人员资质不得低于原被替换人员的资质，经发包人批准同意更换的，按下述规定扣以违约金：项目负责人8万元/次，技术负责人5万元/次，其他主要人员3万元/次，若未经批准擅自更换的，按下述规定扣以违约金：项目负责人10万元/次，技术负责人8万元/次，其他主要人员5万元/次。

（3）违反工程价款应专款专用的规定，扣以与移（挪）用资金等额的违约金；

（4）无视甲方事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；

（5）在接到关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的14天内不遵守该通知或指令；或无正当理由而未能根据甲方规定开工；或在通知后的14天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其他关键部分的施工；或发生了违规分包的情况；或违反关于维护农民工合法权益，拖欠或克扣农民工工资的相关规定的。以上违约，甲方向乙方发出书面通知的14天内未见纠正后，甲方将按每一情况酌情向乙方扣以1％合同价的违约金（不超过5%签约合同价）。

（6）发包人连续两个季度考核不合格，发包人有权解除承包合同。

上述违约金将在履约担保中索扣。

十六、验收

1、验收组织和程序

（1）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）等相关法律、法规、规范性文件要求组织验收。

（2）交工验收由甲方主持，由甲方、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成验收小组按相关规定对工程进行验收。乙方应按发包人的要求提交相应资料，完成交工验收准备工作乙方应在交工验收阶段按相关文件规定的要求，将养护原始记录、文件资料、图表记录等按发包人规定进行编制并提交监理人审核。编制的档案、图表、资料所需的费用由乙方承担。

（3）甲方在乙方提供相关服务的过程中，有权不定期对服务内容和质量进行考核。乙方提供相关服务过程中有违反合同约定、不达约定标准情况的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权拒绝验收，乙方应承担相应的违约责任。

（4）乙方服务成果未通过甲方验收，甲方有权要求乙方进行整改，相关费用（包括但不限于重新组织验收等费用）由乙方承担；如乙方未在甲方要求期限内整改或整改后仍不合格或已经无法整改的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

十七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（十二）争议的解决

1.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

2.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第① 种方式解决：

①向开化县人民法院提起诉讼；

②向       仲裁委员会提出仲裁。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

（十三）合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经浙江天健工程造价咨询有限公司鉴证盖章后生效。

2、符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式  陆  份，甲、乙双方各  贰  份，开化县财政局政府采购监管科、 浙江天健工程造价咨询有限公司各执一份，均具有同等法律效力。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行账号：                          银行账号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）： 浙江天健工程造价咨询有限公司

鉴 证 人：              联系电话：

鉴证日期：   年  月  日

- 采购需求

- 项目概况

1.采购人：开化县公路港航与运输管理中心

2.项目编号：ZJTJKH2024-08-07

3.采购预算：总预算金额1841万元；

最高限价：标项1： 869.7554 万元； 标项2： 952.8741 万元

- 4.采购服务内容：开化县 2024-2025 年公路小修保养工程，对开化县范围内国道、县道共 659.904 公里（国道 114.043 公里、县道 545.861 公里）的公路及其沿线设施、绿化等进行日常维护保养和修补其轻微损坏部分以及公路水毁、应急抢险；具体以实际实施为准。

- 5.本次设两个标项（标项1、标项2具体路线里程详见附件），主要工作内容为公路养护工程小修保养作业内容表范围内的小修保养工作及上级交办的其他任务，并按发包人要求及时完成养护原始记录、文件资料、图表记录等内业资料并存档。并完成日常养护系统填报。具体工作内容详见采购清单。

6.合同履约期限：一年；从2024年11月1日至2025年10月31日止。

▲二、拟投入项目人员（项目经理、项目技术负责人和安全负责人最低要求）

| 标项 | 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项1、2 | 项目负责人 | 1 | 1.公路养护工作经验5年及以上，年龄在60周岁以下，担任过小修保养或公路养护的项目负责人（或项目副经理或项目技术负责人），工程师及以上技术职称，并具有有效的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）及投标人为其缴纳2024年6月、7月、8月份的社会保险证明。 2. 自2021年7月1日以来无行贿犯罪行为记录。 |
|  | 项目技术负责人 | 1 | 公路养护工程施工经验5年及以上，担任过小修保养或公路养护项目技术负责人（或项目副经理或项目经理），工程师（或养护技师）及以上技术职称，并有施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）及投标人为其缴纳2024年6月、7月、8月份的社会保险证明。 |
|  | 安全负责人 | 1 | 公路养护工程施工经验3年及以上的安全负责人，并有安全员证书C类及投标人为其缴纳2024年6月、7月、8月份的社会保险证明。 |

### ▲三、机械设备最低要求

| 标项 | 机械设备要求 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项1、2 | 清扫车 | 台 | 1 | 整车整备质量8T以上清扫车1辆（发动机功率大于等于169千瓦，副发大于等于110千瓦），须安装车载GPS系统；自有或租赁 |
|  | 清洗车 | 台 | 1 | 容积10T以上洒水车，发动机功率大于等于169千瓦，必须安装护栏清洗机；须安装车载GPS系统；自有或租赁 |
|  | 沥青路面热再生修补车 | 台 | 1 | 自有或租赁 |
|  | 铣刨机 | 台 | 1 | 0.5m及以上；自有或租赁 |
|  | 压路机 | 台 | 1 | 自有或租赁 |
|  | 专业高空作业车 | 台 | 1 | 工作斗最大作业高度12米以上，自有或租赁 |
|  | 护栏打拔桩机 | 台 | 1 | 自有或租赁 |
|  | 轻量化检测系统 | 套 | 1 | - 具备前置摄像头+工业数据处理设备、高分辨率显示器+地理位置信息功能，巡检过程可形成巡检轨迹，并对巡检路段裂缝、坑槽、网裂、龟裂等病害进行识别并定位；轻量化检测系统需承诺中标后一个月内完成购买 |
|  | 电子胸牌 | 套 | 每人 | 具备实时查看养护道工定位功能，承诺中标后一个月内完成购买 |
|  | 巡查车 | 台 | 2 | 须安装车载GPS系统；自有或租赁 |

注：租赁的机械设备须提供租赁合同彩色复印件；自有的机械设备须提供行驶证彩色复印件（采购合同及发票的彩色复印件），且自有设备的采购人名称与投标人名称一致。

- 四、养护要求

- 1、总体要求

- 对本项目实施范围内的路基、路面、桥梁、隧道、公路附属设施、中分带、侧分带及路肩绿化、边坡等日常保洁、日常养护、日常巡查服务。做到及时清扫公路用地内所有垃圾杂物、抛撒物和废弃物；及时修复路基路面小型病害；及时对沿线设施和绿化进行养护等。公路日间巡查频率要求：养护检查等级Ⅰ级公路及养护检查等级Ⅱ级国道1次/日（其中一级公路需双向巡查），养护检查等级Ⅱ级县道1次/3日，养护检查等级Ⅲ级公路1次/周；公路夜间巡查频率要求：养护检查等级Ⅰ级公路及养护检查等级Ⅱ级国道1次/月，养护检查等级Ⅱ级县道1次/2月，养护检查等级Ⅲ级公路1次/3月，雨雪、冰冻等特殊气候条件下的日常巡查，二级及以上公路不少于2次/天，其他等级公路不少于1次/天；并按规定要求做好巡查记录。道路通阻情况需及时上报；发现破坏公路设施、侵占路产路权的行为应及时上报交通执法部门；经常性检查、定期检查、专项检查及应急检查按《公路养护技术标准》（JTG5110-2023）执行。

- 2.机械、人员要求：

- （1）机械要求：清扫车清扫频率：国省道 1次/天。（每周作业6天），G205国道山甸大桥至华埠下界首，开化至下淤（开马线）等重点路段需根据采购人需求随时增加清扫、洒水保洁频次。清洗车频率：国道交安附属设施1次/月，县道交安附属设施1次/3月。

- （2）人员配备要求：其中养护作业人员：二级及以上国道要求不超过5公里配置一位养护人员；县道要求不超过8公里配置一位养护人员；全部养护作业人员数量不少于92人。

- 3. 工作时间要求：实行全时段保洁制度，并实行8小时保洁工作制，5月1日至10月1日，上午6：30—11：00；下午13：30—17：00；当年10月1日至次年5月1日，上午7：30—11：30；下午13：00—17：00。

- 4. 安全作业要求：出工前教育不少于1次/天；安全生产会议不少于1次/月。上路人员必须穿反光标志服，电瓶车辆标识必须统一，清扫作业时必须在身后设立明显的养护作业标志。

- 5.应急处理要求：响应指令发出10分钟内，需专人受理，并在接收响应指令一小时内到达现场开始有效处置。

- 6.环保要求：为保护生态环境及公路沿线群众健康，全县境内国省、县道一律严禁使用农药打草（草甘膦）。

- 7.考核规定要求：季度考核90分以上为优良，连续两次季度考核80分以下，采购方有权予以终止合同，另择养护单位。在承包期内，每季度考核平均得分在90分以上，并满足其他条件，承包期满后，经采购方研究，可考虑续签一年承包合同。具体详细参考《关于印发开化县公路养护市场化管理考核办法的通知》。

五、本项目主要工作内容

公路养护工程小修保养作业内容表

| 工程项目 | 保养 | 小修 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路基 | - 整理路肩、边坡，修剪路肩草木（杂草不高于15cm），清除杂物，保持路容整洁； - 疏通边沟，保持排水系统畅通； - 清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，修理伸缩缝，疏通泄水孔，及清除松动石块； - 路缘带的修理 | - 小段开挖边沟、截水沟或分期铺砌边沟； - 清除零星塌方，填补路基缺口，轻微沉陷翻浆的处理； - 桥头接线或桥头、涵顶跳车的处理； - 修理挡土墙、护坡道、泄水槽、护栏等局部损坏； - 局部加固路肩，挖除高路肩，填补低路肩 |  |
| 路面 | - 清除路面泥土、杂物，保持路面整洁； - 排除路面积水、积雪、积冰、积沙，铺防滑料、灭尘剂维持交通； - 处理沥青路面的泛油、拥包等病害； | - 桥头、涵顶跳车的处理； - 沥青路面修补坑槽、沉陷，处理波浪、局部龟裂、啃边、松散、裂缝等病害； - 水泥混凝土路面灌缝和板块的局部修理； - 路缘石的修理和刷白 |  |
| 桥梁、 涵洞、 隧道 | - 清除污泥、积雪、积冰、杂物，保持桥面清洁； - 疏通涵管，疏导桥下河槽； - 清除伸缩缝内杂物，疏通泄水孔，金属栏杆除锈油漆； - 保持隧道内及洞口清洁，定期清洗（每月不少于一次） | - 局部修理、更换桥栏杆和修理泄水孔、伸缩缝和桥面的局部轻微损坏； - 修补墩、台及河床铺底和防护圬土的微小损坏； - 桥梁混凝土护栏刷新； - 涵洞进出口铺砌的加固修理； - 排水沟的疏通和修理； - 清除隧道洞口碎落岩石和修理圬工接缝，处理渗漏水； - 隧道内标志标线、通风照明设施等其他工程的更换维修； |  |
| 交通工程及沿线设施 | - 标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标、护栏等维护和定期（每月不少于一次）清洗，； 2.公路景观石等文化字符的刷新； 3.公路服务站点的保洁（每天一次） | - 护栏、隔离栅、轮廓标、标志牌、里程碑、百米桩等修理、油漆或部分添置更换； - 路面标线的局部补划 - 公路服务站点设施的维修 |  |
| 绿化 | - 公路用地内灌木、花草的抚育、抹芽、修剪、清洗，1—4月份、11、12月每月不少于一次，5—10月每月不少于两次，施肥（春秋季各一次)，抗旱保苗、治虫视情况确定； - 行道树的抹芽、修剪、刷白 | 行道树、灌木、花草缺株的补植 |  |

六、项目验收

（1）供应商每次维护完成后，由采购人对工程质量进行检查验收。

（2）供应商应按招标文件规定的技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

（3）由供应商提供线标志逆反射系数测量仪，采购人、供应商共同对标线质量进行检验。必要时采购人委托第三方检测机构进行检测。

（4）供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的服务，并经采购人检验合格，且所有的技术资料和清单已向采购人提交被接收并签字，验收视为合格；如有不符者给予退货，并重新提供符合招标文件规定的要求的服务。

（5）验收方式、时间由采购人提前通知供应商，由供应商做好准备。

七、其他要求

- 1.结算方式：最终费用结算采购人根据最高单价限价*中标费率*实际实施数量。

- 支付方式：每季度按实结算，根据季度考核结果情况，季度日常养护经费支付实际结算金额的60%-100%；小修保养完成后支付80%，缺陷责任期（6个月）并验收合格后支付剩余价款。

- 2.项目维修时所发生的拆除费用包含在安装费用里面，请各响应人综合考虑各类报价，拆除废弃物由响应人自行处理。

- 3.供应商有下列行为之一的，采购人有权终止合同。

A、偷工减料的；

B、不按图施工的；

C、造成安全责任事故的；

D、不文明安全施工的；

E、不服从指挥的；

F、未按规定申报擅自增设或变更交通安全设施的；

G、全部或部分工程违法转包。

- 4.中标后，一个月内须在行政主管部门备案。

附件1：标项1：

| 4.2 预算价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开化县2024-2025年公路小修保养工程1标段 |  |  |  |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 900 | 暂估价 |  |
| 3 | 1000 | 小修保养年度总承包 |  |
| 4 | 预算总价（1+2+3）=4 |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开化县2024-2025年公路小修保养工程1标段 人民币：元 |  |  |  |  |  |
| 第100章 总则 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元) |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 25379 |  |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 | 1 | 16920 |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 10000 |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 | 40000 |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 130463 |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 15000 |  |
| 清单100章合计 人民币 |  |  | 合计： |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开化县2024-2025年公路小修保养工程1标段 人民币：元 |  |  |  |  |  |
| 第900章 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元) |
| -a | 应急抢险暂估价 | 元 | 1 | 1100000 |  |
| -b | 小修工程暂估价 | 元 | 1 | 3000000 |  |
| 清单900章合计 人民币 |  |  | 合计： |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开化县2024-2025年公路小修保养工程1标段 人民币：元 |  |  |  |  |  |
| 第1000章 小修保养年度总承包 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元) |
| 1002 | 一级公路 |  |  |  |  |
| -a | 国道 |  |  |  |  |
| -a-1 | 检查 | 月*公里 | 105.12 | 120.85 |  |
| -a-2 | 保养 | 月*公里 | 105.12 | 3659.15 |  |
| 1003 | 二级公路 |  |  |  |  |
| -a | 国道 |  |  |  |  |
| -a-1 | 检查 | 月*公里 | 499.99 | 98.680 |  |
| -a-2 | 保养 | 月*公里 | 499.99 | 3350.320 |  |
| -b | 县道 |  |  |  |  |
| -b-1 | 检查 | 月*公里 | 715.85 | 76.080 |  |
| -b-2 | 保养 | 月*公里 | 715.85 | 955.920 |  |
| 1004 | 三级公路 |  |  |  |  |
| -1 | 检查 | 月*公里 | 1084.99 | 47.840 |  |
| -2 | 保养 | 月*公里 | 1084.99 | 646.660 |  |
| 1005 | 四级公路 |  |  |  |  |
| -1 | 检查 | 月*公里 | 1492.86 | 32.240 |  |
| -2 | 保养 | 月*公里 | 1492.86 | 467.260 |  |
| 清单1000章合计 人民币 |  |  | 合计： |  |  |

标项2：

| 4.2 预算价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开化县2024-2025年公路小修保养工程2标段 |  |  |  |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 100 | 总则 |  |
| 2 | 900 | 暂估价 |  |
| 3 | 1000 | 小修保养年度总承包 |  |
| 4 | 预算总价（1+2+3）=4 |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开化县2024-2025年公路小修保养工程2标段 人民币：元 |  |  |  |  |  |
| 第100章 总则 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元) |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 27823 |  |
| 102-1 | 档案资料编制费 | 总额 | 1 | 18549 |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 10000 |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 | 40000 |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 142931 |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 15000 |  |
| 清单100章合计 人民币 |  |  | 合计： |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开化县2024-2025年公路小修保养工程2标段 人民币：元 |  |  |  |  |  |
| 第900章 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元) |
| -a | 应急抢险暂估价 | 元 | 1 | 1100000 |  |
| -b | 小修工程暂估价 | 元 | 1 | 3250000 |  |
| 清单900章合计 人民币 |  |  | 合计： |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开化县2024-2025年公路小修保养工程2标段 人民币：元 |  |  |  |  |  |
| 第1000章 小修保养年度总承包 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元) |
| 1002 | 一级公路 |  |  |  |  |
| -a | 国道 |  |  |  |  |
| -a-1 | 检查 | 月*公里 | 219.276 | 120.85 |  |
| -a-2 | 保养 | 月*公里 | 219.276 | 3659.15 |  |
| 1003 | 二级公路 |  |  |  |  |
| -a | 国道 |  |  |  |  |
| -a-1 | 检查 | 月*公里 | 544.13 | 98.680 |  |
| -a-2 | 保养 | 月*公里 | 544.13 | 3350.320 |  |
| -b | 县道 |  |  |  |  |
| -b-1 | 检查 | 月*公里 | 961.30 | 76.080 |  |
| -b-2 | 保养 | 月*公里 | 961.30 | 955.920 |  |
| 1004 | 三级公路 |  |  |  |  |
| -1 | 检查 | 月*公里 | 411.79 | 47.840 |  |
| -2 | 保养 | 月*公里 | 411.79 | 646.660 |  |
| 1005 | 四级公路 |  |  |  |  |
| -1 | 检查 | 月*公里 | 1883.54 | 32.240 |  |
| -2 | 保养 | 月*公里 | 1883.54 | 467.260 |  |
| 清单1000章合计 人民币 |  |  | 合计： |  |  |

附件2：工程量清单单价表：

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第200章 路基工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 201 | 清理 |  |  |  |  |
| 201-1 | 清理零星塌方（含弃土场地费） | m3 |  |  |  |
| -a | 方量5m3-50m3 | m3 | 1 | 45.52 |  |
| -b | 方量 50m3以上 | m3 | 1 | 29.15 |  |
| 202 | 维修 |  |  |  |  |
| 202-2 | 边沟、排水沟、截水沟、急流槽维修 |  |  |  |  |
| -a | 边沟小段开挖 | m | 1 | 34.39 |  |
| -b | 清理排水沟（10m3以下） | m3 | 1 | 54.48 |  |
| -c | 清理排水沟（10m3以上） | m3 | 1 | 48.06 |  |
| -c | C20混凝土水沟 | m3 | 1 | 602.99 |  |
| -d | 浆砌块（片）石边沟 | m3 | 1 | 352.14 |  |
| 202-3 | 维修、更换边沟盖板 |  |  |  |  |
| -a | 更换C25钢筋混凝土盖板 | m3 | 1 | 1906.08 |  |
| 202-4 | 挡土墙维修（单处小于10m3） |  |  |  |  |
| -a | C20现浇砼挡墙（含挖基） | m3 | 1 | 674.76 |  |
| -b | M7.5浆砌块（片）石挡墙（含挖基、素砼基础） | m3 | 1 | 445.09 |  |
| -c | C20片石砼挡墙（含挖基） | m3 | 1 | 584.77 |  |
| 202-4 | 挡土墙维修（单处大于10m3） |  |  |  |  |
| -a | C20现浇砼挡墙（含挖基） | m3 | 1 | 618.72 |  |
| -b | M7.5浆砌块（片）石挡墙（含挖基、素砼基础） | m3 | 1 | 416.18 |  |
| -c | C20片石砼挡墙（含挖基） | m3 | 1 | 532.77 |  |
| 2024 | 挡土墙维修（红色麻石衬砌） |  |  |  |  |
| -b | M7.5浆砌块红色麻石衬砌 | m3 | 1 | 423.61 |  |
| 202-5 | 施工便道、围堰 |  |  |  |  |
| -a | 施工便道 | m | 1 | 72.58 |  |
| -b | 围堰 | m围堰 | 1 | 64.78 |  |
| 202-6 | 土路肩处治 |  |  |  |  |
| -a | 路肩培土 | m3 | 1 | 38.01 |  |
| -b | 挖高路肩 | m3 | 1 | 45.50 |  |
| -c | C15砼加固路肩（含挖除和废方） | m3 | 1 | 635.78 |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 路基工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 208 | 护坡、护面墙 |  |  |  |  |
| 208-1 | 主动防护网 |  |  |  |  |
| -e | 主动防护网 | m2 | 1 | 149.03 |  |
| 清单 第200章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第300章 路面工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 水泥混凝土路面维修 |  |  |  |  |
| 302-1 | 破板修复（含拆除老旧路面） |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面修复 | m3 | 1 | 792.95 |  |
| 302-4 | 裂缝维修 |  |  |  |  |
| -a1 | 裂缝灌缝（机械） | m | 1 | 5.69 |  |
| -a2 | 人工灌缝 | m | 1 | 4.04 |  |
| -a3 | 裂缝灌缝（块状裂缝、龟裂裂缝） | m2 | 1 | 10.26 |  |
| 303 | 沥青混凝土路面维修 |  |  |  |  |
| 303-3 | 沉陷、坑槽、车辙、翻浆处理 | m2 |  |  |  |
| -a | 普通沥青混凝土修补（含工料机） | m3 | 1 | 1903.13 |  |
| -b | 热再生修补 | m2 | 1 | 202.72 |  |
| -c | 冷补料修补 | t | 1 | 1200.00 |  |
| -d | 新型材料水补料 | t | 1 | 3500.00 |  |
| -e | 铣刨沥青砼路面 | m3 | 1 | 131.65 |  |
| 304 | 结构物接顺及其他路面维修 |  |  |  |  |
| 304-3 | 5%水泥稳定基层（含挖除和废方） | m3 | 1 | 363.44 |  |
| 304-4 | C15砼基层 （含挖除和废方） | m3 | 1 | 642.47 |  |
| 305 | 缘石、侧石、平石维修 |  |  |  |  |
| 305-1 | 刷白 | m | 1 | 11.44 |  |
| 305-2 | 维修与更换 | m |  |  |  |
| -a | 砼侧石（C25砼，宽150mm*高350mm） | m | 1 | 54.11 |  |
| -b | 花岗岩侧石（宽150mm*高350mm） | m | 1 | 151.53 |  |
| 306 | 路面特殊污染物处理（清除老路面及其他构造物） |  |  |  |  |
| -a | 挖除清理水泥混凝土路面 | m3 | 1 | 91.40 |  |
| -b | 拆除浆砌石 | m3 | 1 | 61.49 |  |
| -c | 拆除砼 | m3 | 1 | 85.40 |  |
| -d | 拆除钢筋砼 | m3 | 1 | 238.54 |  |
| 清单 第300章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 401 | 桥面系维修 |  |  |  |  |
| 401-3 | 修补人行道、护栏 | m | 1 | 46.54 |  |
| 401-5 | 维护伸缩装置拆除、重浇 | m | 1 | 2518.71 |  |
| 401-6 | 护栏刷白、油漆（铁质护栏） | m | 1 | 18.22 |  |
| 401-6 | 护栏刷白、油漆（混凝土护栏） | m2 | 1 | 9.39 |  |
| 402 | 桥梁下部结构维修 |  |  |  |  |
| 402-2 | 锥坡、翼墙维修 | m3 | 1 | 476.41 |  |
| 403 | 涵洞及泵房设施维修 |  |  |  |  |
| 403-1 | 圆管涵 | m |  |  |  |
| -a | Ф300mm圆管涵 | m | 1 | 188.64 |  |
| -b | Ф400mm圆管涵 | m | 1 | 283.73 |  |
| -c | Ф500mm圆管涵 | m | 1 | 353.66 |  |
| -d | Ф600mm圆管涵 | m | 1 | 391.67 |  |
| -e | Ф800mm圆管涵 | m | 1 | 614.77 |  |
| -f | Ф1000mm圆管涵 | m | 1 | 871.55 |  |
| -g | Ф1500mm圆管涵 | m | 1 | 1762.87 |  |
| -h | Ф1800mm圆管涵 | m | 1 | 2053.60 |  |
| -i | Ф300mm波纹管 | m | 1 | 182.51 |  |
| 清单 第400章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第500章 隧道工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 502 | 维修 |  |  |  |  |
| -a | 处理洞内漏水 | m2 | 1 | 80.16 |  |
| -b | 处理洞内防火涂料（三道） | m2 | 1 | 52.19 |  |
| -c | 洞壁墙面砖更换 | m2 | 1 | 202.92 |  |
| 清单 第500章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602 | 护栏维修 |  |  |  |  |
| 602-1 | 波形护栏局部更换 |  |  |  |  |
| -a | 安装三波钢制护栏（SB级） | m | 1 | 480.00 |  |
| -b | 安装A级三波钢制护栏 | m | 1 | 260.00 |  |
| -c | 安装B级三波钢制护栏 | m | 1 | 200.00 |  |
| -d | 安装三波弯头（SB级） | 个 | 1 | 480.00 |  |
| -e | 更换半圆形端头（含贴反光膜） | 个 | 1 | 260.00 |  |
| -f | SB级方管立柱130*130*2350*6 | 根 | 1 | 620.00 |  |
| -g | 立柱橡胶盖帽 | 个 | 1 | 9.00 |  |
| -h | 立柱铁质盖帽 | 个 | 1 | 20.00 |  |
| -i | 140型立柱更换 | 根 | 1 | 310.00 |  |
| -j | 114型立柱更换 | 根 | 1 | 288.00 |  |
| -k | 修复三波钢制护栏（SB级） | m | 1 | 70.00 |  |
| -l | 修复A级、B级钢制护栏 | m | 1 | 30.00 |  |
| -m | 更换旋转护栏 | m | 1 | 2060.00 |  |
| -n | 修复旋转护栏 | m | 1 | 210.00 |  |
| -o | 更换生态护栏 | m | 1 | 300.00 |  |
| -p | 更换防阻块（二波） | 个 | 1 | 90.00 |  |
| -q | 立柱加高（套管） | 根 | 1 | 150.00 |  |
| -r | 半圆形端头贴四类反光膜 | m2 | 1 | 230.00 |  |
| 604 | 隔离栅及护网维修 |  |  |  |  |
| 604-1 | 隔离栅修复 | m | 1 | 91.04 |  |
| 604-2 | 桥上防护网 | m2 | 1 | 230.00 |  |
| 605 | 道路交通标志维修 |  |  |  |  |
| 605-1 | 标志牌局部更换 |  |  |  |  |
| -a | 广角镜面（Φ1000） | 个 | 1 | 450.00 |  |
| -b | 广角镜标志杆（Φ76*3600） | 根 | 1 | 300.00 |  |
| -c | 单立柱安装费Φ76*3900、Φ89*3900 | 根 | 1 | 180.00 |  |
| -d | 单立柱安装费Φ114*3900、Φ140*3900 | 根 | 1 | 260.00 |  |
| -e | 拆除单立柱 | 根 | 1 | 50.00 |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| -f | 拆除悬臂式立柱（Φ140*6550、Φ165*6550） | 根 | 1 | 330.00 |  |
| -g | 拆除悬臂式立柱（Φ219*7300、Φ273*6550） | 根 | 1 | 700.00 |  |
| -h | 标志牌更换 | m2 | 1 | 680.00 |  |
| 605-2 | 里程碑（牌）、百米桩（牌）、界碑（牌）更换 |  |  |  |  |
| -a | 里程碑（牌）更换 | 块 | 1 | 300.73 |  |
| -b | 里程碑涂油漆 | 块 | 1 | 10.40 |  |
| -c | 百米桩（牌）更换 | 块 | 1 | 50.07 |  |
| -d | 百米桩涂油漆 | 块 | 1 | 4.47 |  |
| -g | 混凝土基座 | m3 | 1 | 668.76 |  |
| 605-3 | 隔离墩维修 |  |  |  |  |
| -a | 隔离墩油漆 | 个 | 1 | 43.00 |  |
| -b | 平面普通油漆 | m2 | 1 | 50.00 |  |
| -c | 平面反光油漆 | m2 | 1 | 75.00 |  |
| -d | 墙式警示墩油漆 | m | 1 | 20.00 |  |
| 605-4 | 示警桩维修 |  |  |  |  |
| -a | 修复示警桩 | 根 | 1 | 30.00 |  |
| -b | 新增示警桩Φ120*1200（含安装费） | 根 | 1 | 280.00 |  |
| -c | 新增示警桩Φ80*1200（含安装费） | 根 | 1 | 180.00 |  |
| -d | 新增示警桩Φ114*1200（含安装费） | 根 | 1 | 260.00 |  |
| -e | 新增珐琅式示警桩Φ120*800（含安装费） | 根 | 1 | 260.00 |  |
| -f | 新增珐琅式示警桩Φ114*800（含安装费） | 根 | 1 | 230.00 |  |
| -g | 新增珐琅式示警桩Φ80*800（含安装费） | 根 | 1 | 160.00 |  |
| -h | 水泥示警防护柱油漆 | 根 | 1 | 10.00 |  |
| -i | 柔性警示柱 | 根 | 1 | 60.00 |  |
| 606 | 道路交通标线局部修复 |  |  |  |  |
| 606-1 | 热熔型涂料路面标线局部修复 | m2 |  |  |  |
| -a | 普通标线 | m2 | 1 | 46.21 |  |
| -b | 震颤标线 | m2 | 1 | 127.46 |  |
| -c | 更换自发光灯 | 个 | 1 | 80.00 |  |
| -d | 清除标线 | m2 | 1 | 19.38 |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| -e | 水洗标线 | m2 | 1 | 36.89 |  |
| 606-4 | 突起路标更换 | 个 | 1 | 24.56 |  |
| 606-5 | 轮廓标更换 |  |  |  |  |
| -a | 修复轮廓标 | 个 | 1 | 20.00 |  |
| -b | 柱式轮廓标 | 个 | 1 | 90.00 |  |
| -c | 附着式轮廓标 | 个 | 1 | 15.00 |  |
| 606-6 | 减速带更换 |  |  |  |  |
| 606-4 | 减速带新建 | m | 1 | 159.61 |  |
| 668 | 其他设施 |  |  |  |  |
| -a | 凸面镜 | 个 | 1 | 450.00 |  |
| -b | 爆闪灯 | 个 | 1 | 1300.00 |  |
| 清单 第600章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 701 | 绿化补植 |  |  |  |  |
| 701-1 | 乔木补植 | 棵 |  |  |  |
| -a | 香樟(米径≥12cm;H≥400cm;P≥300cm） | 棵 | 1 | 573.67 |  |
| -b | 桂花（D≥8cm，H200-250cm，P200cm） | 棵 | 1 | 228.22 |  |
| -c | 紫薇（D6cm，分枝高度1.3m） | 棵 | 1 | 187.19 |  |
| -d | 银杏（米径≧12cm） | 棵 | 1 | 573.67 |  |
| -e | 水杉（米径≧12cm） | 棵 | 1 | 408.23 |  |
| -f | 黄山栾树（米径≧12cm） | 棵 | 1 | 904.57 |  |
| -g | 行道树移栽（米径12-20cm） | 棵 | 1 | 101.15 |  |
| -h | 鸡爪槭（米径≧8cm） | 棵 | 1 | 502.20 |  |
| 701-2 | 灌木补植 | 棵 |  |  |  |
| -a | 红叶石楠球（P120cm,H120cm） | 棵 | 1 | 125.31 |  |
| -b | 海桐球（P120cm,H120cm） | 棵 | 1 | 114.22 |  |
| -c | 红花檵木球（H100cm ，P100cm ） | 棵 | 1 | 130.86 |  |
| -d | 金森女贞（H35-40cm P25-30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 48.10 |  |
| -e | 红花檵木（H35-40cm P25-30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 40.90 |  |
| -f | 金边黄杨（H40-45cm P25-30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 73.30 |  |
| -g | 红叶石楠（H40-45cm P30cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 51.70 |  |
| -h | 春鹃（H30-35cm P15-20cm 三年生以上苗,36株/m2） | m2 | 1 | 51.70 |  |
| -i | 木槿（H100cm ，P80cm ） | 棵 | 1 | 10.22 |  |
| -j | 木芙蓉（H150cm ，P120cm ） | 棵 | 1 | 31.02 |  |
| 701-3 | 草皮补植 | m2 |  |  |  |
| -a | 马尼拉草坪满铺 | m2 | 1 | 16.89 |  |
| -a | 麦冬（49从/㎡，5芽以上/丛） | m2 | 1 | 24.51 |  |
| 701-4 | 草籽补播 | m2 |  |  |  |
| -a | 红三叶 | m2 | 1 | 2.16 |  |
| 清单 第700章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第800章 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 802 | 地面与楼面工程维修 |  |  |  |  |
| 802-2 | 修补地砖楼地面 |  |  |  |  |
| -a | （按不同类型和品质设置工程细目） | m2 | 1 | 164.38 |  |
| 805 | 墙、柱面工程维修 |  |  |  |  |
| 805-3 | 块料镶贴墙面维修 |  |  |  |  |
| -a | （按不同类型和品质设置工程细目） | m2 | 1 | 151.46 |  |
| 807 | 暖卫及给排水工程维修 |  |  |  |  |
| 807-7 | 卫生器具维修 |  |  |  |  |
| -a | 洗脸盆（含配件、安装费） | 组 | 1 | 200.00 |  |
| -b | 水龙头（含配件、安装费） | 个 | 1 | 60.00 |  |
| -f | 大便器（含配件、安装费） | 套 | 1 | 350.00 |  |
| -g | 小便器（含配件、安装费） | 套 | 1 | 450.00 |  |
| -h | 水箱（含配件、安装费） | 套 | 1 | 100.00 |  |
| -i | 卫生间成品隔断（含配件、安装费）H=1800 | m2 | 1 | 200.00 |  |
| 清单 第800章合计 人民币 |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 清单 第900章 机电工程 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| TS502 | 照明设施检修 |  |  |  |  |
| TS502-1 | 隧道灯具检修 |  |  |  |  |
| -a | 隧道灯 BWD010-60W | 套 | 1 | 1700.00 |  |
| -b | 隧道灯 BWD010-150W | 套 | 1 | 2300.00 |  |
| TS502-2 | 标志及信号灯 |  |  |  |  |
| -a | 600×600mm车道指示器 | 套 | 1 | 1163.00 |  |
| -b | 电光蓄能自发光应急指示牌 |  | 1 | 70.00 |  |
| TS504 | 消防与求援设施检修 |  |  |  |  |
| TS504-2 | 消火栓及灭火器 |  |  |  |  |
| -a | 壁挂灭火箱 | 个 | 1 | 920.00 |  |
| -b | 灭火器（MFZL5） | 套 | 1 | 195.00 |  |
| -c | 消防设施标志牌（5W LED,备用时间90min） | 个 | 1 | 560.00 |  |
| TS603 | 照明设备维护 |  |  |  |  |
| -a | 电缆ZR-YJV-4×4 | m | 1 | 35.00 |  |
| -b | 控制电缆（ZR-KVVRP-10×2.5） | m | 1 | 45.00 |  |
| -c | 电缆NH-YJV-2×2.5 | m | 1 | 25.00 |  |
| -d | 电缆NH-VV-2×2.5 | m | 1 | 20.00 |  |
| -e | 主线电缆YJV-5×4 | m | 1 | 35.00 |  |
| -e | Ф50可绕金属保护管 | m | 1 | 65.00 |  |
| -e | Ф25PVC电缆保护管 | m | 1 | 5.00 |  |
| 清单 第900章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

| 计日工劳务单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 开化县2024-2025年公路小修保养工程 |  |  | 合同段： |  |
| 细目号 | 名称 | 单位 | 估计数量 | 单价 | 合价 |
|  | 普工 | 工.日 | 1 | 170 |  |
|  | 夜间用工 | 工.日 | 1 | 200 |  |
|  | 技术工 | 工.日 | 1 | 320 |  |

| 计日工材料单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 开化县2024-2025年公路小修保养工程 |  |  | 合同段： |  |
| 细目号 | 名称 | 单位 | 估计数量 | 单价 | 合价（元） |
|  | 中型自卸载重汽车(5t) | 台班 | 1 | 685.16 |  |
|  | 压路机(16t) | 小时 | 1 | 227.03 |  |
|  | 轻型工程车 | 台班 | 1 | 314.15 |  |
|  | 铲车(50 型) | 小时 | 1 | 220 |  |
|  | 铲车(30型) | 小时 | 1 | 180 |  |
|  | 360 型挖掘机 | 小时 | 1 | 550 |  |
|  | 130 型挖掘机 | 小时 | 1 | 272.64 |  |
|  | 220 型挖掘机 | 小时 | 1 | 320 |  |
|  | 75 型挖掘机 | 小时 | 1 | 190.09 |  |
|  | 55 型挖掘机 | 小时 | 1 | 162.72 |  |
|  | 220 型挖掘机(炮头) | 小时 | 1 | 420 |  |
|  | 130 型挖掘机(炮头) | 小时 | 1 | 363.31 |  |
|  | 75 型挖掘机(炮头) | 小时 | 1 | 264.08 |  |
|  | 洒水车 | 台班 | 1 | 550.8 |  |
|  | 抽水机 | 台班 | 1 | 206.40 |  |
|  | 随车吊 | 台班 | 1 | 813.59 |  |
|  | 16t吊车 | 台班 | 1 | 1764.53 |  |
|  | 25t 吊车 | 台班 | 1 | 2200 |  |
|  | 50t 吊车 | 台班 | 1 | 4800 |  |
|  | 小拖车 | 趟 | 1 | 183.05 |  |
|  | 大拖车 | 趟 | 1 | 457.65 |  |
|  | 高枝剪(含工料机) | 台班 | 1 | 165.89 |  |
|  | 电锯(含工料机) | 台班 | 1 | 165.89 |  |
|  | 汽油发电机 | 台班 | 1 | 200 |  |
|  | 风钻机工时费(包括跟机人工) | 台班 | 1 | 630.22 |  |
|  | 拖拉机工时费 | 台班 | 1 | 760.34 |  |
|  | 小型滑移装载机 | 台班 | 1 | 1553.81 |  |
|  | 登高车 | 台班 | 1 | 1600 |  |
| 计日工材料小计（结转计日工汇总表） |  |  |  |  |  |

| 计日工施工机械单价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 开化县2024-2025年公路小修保养工程 |  |  | 合同段： |  |
| 细目号 | 名称 | 单位 | 估计数量 | 单价 | 合价（元） |
|  | 石屑 | m3 | 1 | 171 |  |
|  | 木屑 | m3 | 1 | 6.4 |  |

- 投标文件格式

- 资格证明文件

项目名称 ：开化县2024-2025年公路小修保养工程

项目编号：    	     ZJTJKH2024-08-07

投标人全称：                               （盖公章）

年         月         日

资格证明文件目录

一、投标声明书（格式附后）

二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

三、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

四、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件（格式附后）

五、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证（正、反面）扫描件（如为授权委托人参加投标，格式附后）

六、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

七、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

- 一、投标声明书

致浙江天健工程造价咨询有限公司：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

- 二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与   （项目名称）（编号为      ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方保证上述信息的真实、准确、有效，如作出虚假承诺，视同“提供虚假材料谋取中标（成交）”的违法行为。

特此承诺。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 三、法人或者其他组织的营业执照、资质证书等证明文件扫描件

- 四、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）扫描件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证扫描件（正、反两面）

- 五、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证（正、反面）扫描件

本授权书声明：我    （法定代表人姓名）是                               （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加

（项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

投标人全称（电子签章）：

日   期：

注：附授权委托人身份证扫描件（正、反两面）

- 六、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

- 七、投标人需要说明的其他文件和说明

- 技术商务文件

项目名称 ：开化县2024-2025年公路小修保养工程

项目编号：    	   ZJTJKH2024-08-07

投标人全称：                                 （盖公章）

年         月         日

技术商务文件目录

一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）

二、业绩

三、拟投入人员及人员业绩

四、投入设备

五、养护技术方案

六、施工难点要点和解决措施

七、质量、进度计划保障措施

八、安全文明施工措施

九、应急处理措施

十、环保方案

十一、缺陷责任期服务保障

十二、投标人认为需要的其他文件和说明

十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

- 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

- 投标人名称：

| - 评审内容 |  | - 分值 | - 自评分 | - 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分值 （80分） | 业绩 | 2分 |  |  |
|  | 拟投入人员及人员业绩 | 22分 |  |  |
|  | 投入设备 | 18分 |  |  |
|  | 养护技术方案 | 8分 |  |  |
|  | 施工难点要点和解决措施 | 5分 |  |  |
|  | 质量、进度计划保障措施 | 5分 |  |  |
|  | 安全文明施工措施 | 6分 |  |  |
|  | 应急处理措施 | 8分 |  |  |
|  | 环保方案 | 4分 |  |  |
|  | 缺陷责任期服务保障 | 2分 | / |  |

二、业绩

三、拟投入人员及人员业绩

四、投入设备

五、养护技术方案

六、施工难点要点和解决措施

七、质量、进度计划保障措施

- 八、安全文明施工措施

- 九、应急处理措施

- 十、环保方案

- 十一、缺陷责任期服务保障

- 十二、投标人认为需要的其他文件和说明

- 十三、其他影响投标人资信评分的各类资质证明材料

- 报价文件

项目名称 ：开化县2024-2025年公路小修保养工程

项目编号：    	   ZJTJKH2024-08-07

投标人全称：                                （盖公章）

年         月         日

报价文件目录

一、投标函（格式附后）

二、开标一览表（格式附后）

三、投标报价明细表（格式附后）

四、中小企业声明函（若有，格式附后）

五、残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

七、投标人需要说明的其他文件和说明。

- 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

日期：          年    月    日

- 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标费率 | 大写： 小写：（ %） |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价为招标文件所确定的采购范围内全部工作内容的价格表现，包括但不仅限于：技术服务、技术服务人员工资、材料配件、安装、调试、测试验收、维护、培训、保险、利润、规费、税金、维保服务、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的全部费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其他费用。

3、投标单位投标费率高于100%的，报价无效。

4、投标人的投标报价为一个不变的费率A，实际结算价=参考单价*费率A*实际实施数量，该实际结算价应包括完成该项目所涉及的全部费用。

- 供应商（电子签章）：

- 三、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加                      （采购人名称）     的          （项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）         （标项：    ），属于   （采购文件中明确的所属行业）； 承接企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）。

2.（标的名称）    （标项：    ），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员	   人，营业收入为	   万元，资产总额为	   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日 期：

- 注：不属于中小企业（小微企业）的，此函可不提供。

填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（电子签章）：

日 期：

- 注：不属于残疾人福利性单位的，此函可不提供。

- 五、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（若有）

注：不属于监狱企业的，可不提供。

- 六、投标人需要说明的其他文件和说明

- 附件：

政府采购活动现场确认声明书

浙江天健工程造价咨询有限公司：

本人经由                （单位）负责人        （姓名）合法授权参加开化县2024-2025年公路小修保养工程（项目编号：ZJTJKH2024-08-07）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现              供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：50768802@qqcom。