苍南县政府采购竞争性磋商采购文件

项目名称：灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重）

采购方式：竞争性磋商（线上电子招投标）

采 购 人：苍南县灵溪镇人民政府

联 系 人：方先生

代理机构：浙江中审工程咨询有限公司

联 系 人：郑先生

联系电话：0577-26650236

备案机构：苍南县政府采购监督管理办公室

二○二四年九月

浙江中审工程咨询有限公司关于灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重）的

竞争性磋商招标公告

项目概况 灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重）的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）上获取（下载）采购文件。并于2024年10月14日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2024200（重）

项目名称：灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：766447.51

最高限价（元）：766447.51

采购需求：

标项名称: 灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重）

数量: 1

预算金额（元）:766447.51

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容及要求详见招标采购要求。

备注：合同履约期限：按招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求:/。

3.本项目的特定资格要求：1、供应商为中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年10月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）上获取（下载）采购文件。

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年10月14日09:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、响应文件开启

开启时间：2024年10月14日09:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（1）在线电子投标说明： ①本项目实行电子投标，投标人需在投标前完成CA数字证书办理，否则将无法制作投标文件以及参加投标。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。②投标人应按照招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，并通过系统按时解密电子投标文件，无法按时解密的以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。③投标人通过政采云平台电子投标工具制作生成电子投标文件和电子备份投标文件。电子投标工具请供应商自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”下载并安装，客户端版本必须及时升级，否则造成投标和解密失败的后果，由投标人自行负责。（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：1）政府采购促进中小企业发展；2）政府采购支持监狱企业发展；3）政府采购促进残疾人就业。（3）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。（4）政府采购信用融资政策：为支持中小企业政府采购信用融资，进一步发挥促进中小企业发展中的政策引导作用，凡政府采购中标企业有意向融资的可向相关金融机构申请（详见附件）。（5）支持创新发展：1） 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县灵溪镇人民政府

地    址：温州市苍南县灵溪镇玉苍路61号

传  真：/

项目联系人（询问）： 方先生

项目联系方式（询问）：0577-68870322

质疑联系人：  方先生

质疑联系方式： 0577-68870322

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中审工程咨询有限公司

地    址：龙港金茂花园1幢1单元402室

传    真：/

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：0577-26650236

质疑联系人：郑先生

质疑联系方式：0577-26650236

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-64685825

联系人 ：陈先生

监督投诉电话：0577-64685825

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋商通知(邀请)书

浙江中审工程咨询有限公司对灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重）进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来磋商。并请按磋商文件的要求认真准备好磋商响应文件，按时在线磋商。

| 采购编号 | CNDL2024200（重） |
| --- | --- |
| 采购内容 | 灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重） |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 预算金额 | 采购预算（最高限价）为 766447.51元人民币；（供应商报价超出预算，该供应商按无效响应文件处理。） |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 确定成交供应商办法 | 综合评分法 |
| 磋商响应文件有效期 | 60日历天（自磋商文件递交截止日起计算） |
| 磋商响应文件递交平台与磋商平台 | 政采云平台（www.zcygov.cn） |
| 磋商响应文件递交截止时间与磋商开始时间 | 2024年10月14日09:30整 |
| 磋商响应文件的组成 | 由资格部分、商务报价部分和技术资信部分三部分组成，可以合并编制。 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 磋商响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”和申领“CA数字证书”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 磋商响应文件的签章 | 电子签章（磋商文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 磋商响应文件的形式 | 电子响应文件（包括《电子加密响应文件》和《备份响应文件》，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）《电子加密响应文件》是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）《备份响应文件》是指与《电子加密响应文件》同时生成的数据电文形式的电子文件（备份响应文件），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 磋商响应文件递交 | （1）《电子加密响应文件》：在线上传递交。 （2）《备份响应文件》（建议递交备份响应文件，但不作强制要求）：密封包装后（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）投标截止时间前递交（邮寄地址：龙港金茂花园1幢1单元402室，郑先生收，邮编325802，电话0577-26650236）。 （3）投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司,避免逾期递交。 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）《电子加密响应文件》的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将《电子加密响应文件》成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.《电子加密响应文件》成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）《备份响应文件》的密封包装、递交： a.投标供应商在“政采云平台”完成《电子加密响应文件》的上传递交后，还可以以EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式在投标截止时间前递交以U盘存储的 《备份响应文件》（一份）； b.《备份响应文件》应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至指定地点的《备份响应文件》将不予接收； c.通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》已按时解密的，《备份响应文件》自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了《备份响应文件》而未将《电子加密响应文件》成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密磋商响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出《电子加密响应文件》的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后按政采云规定时间内自行完成《电子加密响应文件》的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的《电子加密响应文件》无法按时解密，投标供应商如递交了《备份响应文件》的，以《备份响应文件》为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将《备份响应文件》上传至《政采云平台》，上传成功后，《电子加密响应文件》自动失效），否则视为响应文件撤回，放弃投标。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），大型企业不得参与。 注：（1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。（详见第六部分 评审办法） - 中小微企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。 项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业。 |
| 中小企业分包 | 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 接受分包的中小企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |
| 质疑时间及事项 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。 联系人：郑先生 联系电话：0577-26650236 地点：龙港金茂花园1幢1单元402室 |
| 注意事项 | - 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份响应文件。 - 采购组织机构将在开标过程中采用询标方式要求投标人线上提交按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。 - 如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 - 评审过程中涉及询标、二次报价事项，请各投标人在规定时间内在政采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责，时间限制以政采云通知为准。 - 开标过程中如需电话联系，以投标人在政采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 6.凡是通过政采云系统生成的电子签章均为有效签章。 |
| 备注 | - 如发现磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的质疑截止时间前向采购代理机构或采购人书面提交《询问函》或《质疑函》反映，逾期不得再对磋商文件的条款提出质疑。 - 在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服95763。 - 本磋商文件的解释权归采购代理机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | 如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |

目 录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、总则

二、项目概述

三、采购内容及技术要求

四、其他要求

五、商务条款

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、磋商文件

四、磋商响应文件

五、磋商响应文件的上传与递交

六、磋商开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式（参考）

第五部分、磋商响应文件格式

第六部分、评审办法

注：磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分   项目简介

一、项目简介

浙江中审工程咨询有限公司受苍南县灵溪镇人民政府委托，以竞争性磋商方式采购灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重）。

本次磋商资金已经落实，我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行磋商。

- 采购内容及技术要求

1.采购清单及要求

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | 1.机械平整场地，包含、场地平整、土方开挖后回填、摊铺平整。 2.因各抽水点较为分散，且土方涉及的数量较少，本项单价需包含土方回填及摊铺平整的费用。 | m2 | 3800.00 |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.机械开挖土方，不外运。 | m3 | 17.48 |  |
| 3 | 设备基础 | 1.名称:柜体基础 2.混凝土强度等级:C25 3.规格:160cm*45cm*10cm 4.接地:角钢接地 5.饰面:瓷砖贴面 6.其他:满足柜体安全防护措施要求 | m3 | 2.74 |  |
| 4 | 消防器材柜 | 1.名称:消防器材柜 2.材质:不锈钢，厚度≥1.0mm 3.规格:150cmx110cmx35cm 4.电源配置:柜内安装电源控制箱 5.其他配置:柜门设置电子密码锁；柜内内含13型65mm水带8盘、19mm口径直流水枪2把、消防栓扳手2把、4kg手提式干粉灭火器2具、均要求符合国家标准 6.标识：柜体标注“消防器材柜”等字样，具体要求见采购标准 7.其他未尽事宜详见《灵溪镇依托天然水源消防应急取水口采购标准》 | 台 | 38 |  |
| 5 | 泵控制箱 | 1.名称:泵控制箱 2.安装方式:器材柜内安装 3.其他:抽泵泵配套，仅计安装费 | 台 | 38 |  |
| 6 | 潜水泵 | 1.名称:沉浸式抽水泵 2.功率:不小于7.5kw 3.扬程:不小于40m 4.射程:充实水柱射程达到15m以上 5.材质:具备高压自动断电等安全措施 6.其他:其他未尽事宜详见《灵溪镇依托天然水源消防应急取水口采购标准》 | 台 | 38 |  |
| 7 | 水泵保护罩 | 1.钢材品种、规格:不锈钢、网格状 2.保护罩规格、尺寸:不小于100*100*50cm 3.其他:便于清洗；防止大物件垃圾吸入泵内 | 个 | 38 |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号: YJV-4×6-0.6/1kV 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 760.00 |  |
| 9 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:50 4.敷设方式:沿墙、地敷设 | m | 570.00 |  |
| 10 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:10mm以下 3.电压等级（kV）:1kV以下 | 个 | 76 |  |
| 11 | 室外消火栓 | 1.名称:SN65型双栓消火栓 2.栓口中心安装高度:90cm 3.标识:红色 4.其他:其他未尽事宜详见《灵溪镇依托天然水源消防应急取水口采购标准》 | 套 | 38 |  |
| 12 | 消火栓供水管 | 1.安装部位:地上 2.材质、规格:钢塑供水管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验 5.管道标识设计要求:应急消防管道标识 6.其他:含所有管件及连接件 | m | 760.00 |  |
| 13 | 标志牌 | 1.标识杆材质:方格钢管 2.喷字规格、颜色:满足《灵溪镇依托天然水源消防应急取水口采购标准》要求 | 个 | 38 |  |
| 14 | 挖土机械设备进出场费用 | 1.挖掘机进出场运输费 | 台次 | 38 |  |
| 15 | 管理制度牌 | 管理制度牌上墙并安装，满足实际需求 | 个 | 38 |  |
| 16 | 其它内容 | 清单内未考虑到位的投标供应商根据图纸与实际施工情况综合考虑，自行报价。 | 项 | 1 | 费用包干 |

注：1.本项目中的工程量仅为供应商商务报价用，采购人有权根据实际需求调整各项数量。结算时除费用包干项不做调整，其余工程量按实调整，结算单价按中标下浮率同比例下浮后进行结算。

2.供应商的中标下浮率的计算公式；【（招标控制价）-（中标造价）】/招标控制价×100%。

3.除非采购单位对竞争性磋商文件予以修改，供应商应按采购单位提供工程量清单填报投标总价。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填分项报价的工程项目，在实施后如为本项目需要的，视为包含在投标总价中，采购单位将不另行支付。

4.措施项目（包括施工技术措施和施工组织措施）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目，计入投标总价中。

5.规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，包括工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费等，计入投标总价中。

6.供应商需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

(1)供应商需充分考虑以下影响因素，由此所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。具体内容如下：

①施工用水、用电及开户费由中标人承担，供应商按市场价格考虑进投标价中。

②环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用。

③二次搬运费，要求各投标单位根据结合现场等在相应子目中综合考虑，今后不做调整。

④电量表由供电所安装，不在本次采购范围内。

灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重）采购标准

| 项目 |  | 配备要求 | 图片参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设方式 | 1.依托天然水源 | 安装沉浸式抽水泵，铺设供水管道在适当位置安装消火栓、设置消防器材柜，就近选择三厢电源连接电源控制箱，电源控制箱安装在消防器材柜内。取水点建设必须严格做好固定、过滤、防坠、防触电等安全防护措施。 |  |  |
| 配套硬件 | 1.沉浸式抽水泵 | 沉浸式抽水泵应具备高压自动断电等安全措施，功率不小于7.5kw,扬程不小于40m，保护半径150m范围内最不利点充实水柱射程达到15m以上。 |  |  |
|  | 2.过滤网 | 过滤网设置应遵循便于清洗的原则，选用不锈钢编制，环绕在抽水泵外围，防止大物件垃圾吸入泵内。 |  |  |
|  | - 3.供水 - 管网 | 依托天然水源建设管径90mm，长度20米。 |  |  |
|  | 4.消火栓 | 消火栓设置位置应明显，消防栓应设置双向出水口，出水口的位置应便于操作，栓口中心安装高度距离地面应以90cm为宜，颜色统一为红色。 |  |  |
|  | 5.消防器材柜 | 依托消防应急取水点就近设置消防器材柜，要求简洁美观，样式统一，做好防偷盗、防触电等保障措施，规格150cmx110cmx35cm,柜内安装电源控制箱，配置13型65mm水带8盘、19mm口径直流水枪2把、消防栓扳手2把、4kg手提式干粉灭火器2具，均要求符合国家标准。 |  | 统一设置电子密码锁 |
|  | 6.电源控制箱 | 电源控制箱应就近选择供电源，安装在消防器材柜内，设置电量表并严格落实相关防触电、防误操作等安全措施。 |  |  |
|  | 7.电缆线 | 沉浸式抽水泵选用6x4平方电缆线，长度20米。 |  |  |
| 外观设置 | 1.柜体 | 在柜体上醒目位置标注“消防器材柜”字样。 |  |  |
|  | 2.标识杆 | 距离消防应急取水点适当范围内设置标识杠，设置在醒目便于发现位置。 |  |  |
| 日常 管理 | - 责任人 | 采取专人负责，定人定点，落实谁管理谁负责的原则。 |  |  |
|  | - 管 - 理 - 制 - 度 | 一、管理人员应掌握和熟悉消防给水系统的原理、性能和操作规程，定期做好维护保养，保证能够完整好用。 二、设备投入使用后保证其处于正常运行或准工作状态，不得擅自停运或长期带故障工作，防止触电漏电事故发生。 三、利用每周夜查夜巡时间启动消防水泵运转一次，并检查供电电源的稳定情况。 四、每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换。 五、每半年应对系统过滤器进行至少一次排查，并应检查过滤器是否处于完好状态，当堵塞或损坏时应及时检修。 六、每半年应检查消防取水点、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时应及时处理。 |  |  |
| 使用方法 | 操作 流程 | 1.打开或击碎柜门。2.用扳手打开消火栓水带连接口。3.水带一头接在消火栓接口上。4.另一头接上消防水枪。5.用扳手打开消火栓上的水阀开关。6.按电箱表绿键启动增压泵出水，红键为停止。 |  |  |

- 商务要求：

1、▲质保期

1.1．本项目质保期为3年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

1.2．供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.3．质保期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修。

2．▲付款方式

1）合同签订后7个工作日内供应商需向采购人指定账户缴纳中标金额1%的履约保证金（可提供银行保函或保险保函），自验收合格之日起3年后无质量问题的，采购人在五个工作日内无息一次性退还履约保证金。

2）合同签订后7个工作日内采购人向中标人支付合同金额40%的预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；具体付款根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）相关规定。

3）所有产品交货完成并通过验收后15个工作日内采购人向中标人支付合同金额的60%。

3．安装调试

3.1．供货地点：按采购人要求配送至采购人下属部门指定地点。

3.2．安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3．安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

3.4．供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4．▲交货期

4.1.供应商提供最短的交货期，最长不得超过合同签订后30日历天。

- 四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1．提供完整成套的货物；

2．产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3．完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4．质保期内货物的维保及维修；

5．售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关法律规章和《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，否则按无效报价处理。

3、无论报价过程中的作法和结果如何，供应商自行承担报价活动中所发生的全部费用，采购人有权选择成交供应商的供货及服务范围。

4、本次采购，磋商文件及谈判响应文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

5、本次报价为直至验收合格的最终价格，完成本项目服务所需软硬件设施设备均由供应商自备。

6、如本次采购物品涉及国家强制性要求的，供应商应该能确保满足其要求。

7、供应商有必要应自费现场勘察，以了解采购人详细需求与现场情况。

8、磋商文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟磋商的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

9、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），递交投标文件必须有3家，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

10.1、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是同一人，法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系，法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系，法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系，法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

10.2、电子交易平台运营机构（指政采云平台），以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

11、磋商文件如允许联合体参与，以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商/供应商均按无效供应商处理。

12、本次项目按 《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其磋商响应文件按无效响应文件处理。

13、磋商小组对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商截止时间以后的任何外来证明。

- 二、供应商资格要求

按第三部分供应商须知,2.2、技术资信部分组成资格证明文件要求提供。

- 三、磋商文件

1、磋商文件

1.1磋商文件发放

1.2磋商文件约束力

▲供应商获取了本磋商文件并参加采购活动，即被认为接受了本磋商文件中所有条款和规定。

1.3磋商文件的组成

磋商文件由磋商文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点要求澄清，可用书面形式送达采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、磋商文件的修改

3.1 在磋商截止时间前，采购人有权修改磋商文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按磋商文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，并将此变更通知供应商。

- 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购货物（或服务）技术规格要求，详细编制磋商响应文件。并对磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的文件应该是与磋商文件要求的条款没有重大偏离的磋商响应。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许采购货物（服务）在基本满足采购货物服务技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商响应的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次磋商。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件由资格部分、商务报价部分和技术资信部分三部分组成，可以合并编制：

2.1磋商响应文件封面（格式见附件）

2.1资格部分（以下（1）-（5）、（7）项内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。）

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章）； |
| （2） | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一））； |
| （3） | 投标供应商情况声明（附件四（二））； |
| （4） | 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件七）； |
| （5） | 投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（附件八）； |
| （6） | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购代理机构评审时网上查询并打印 (可不提供)； |
| （7） | 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（附件六，供应商应详细解读并提供相关证明资料）； |

2.2商务报价部分

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 开标一览表（初次报价表）（统一格式，用于唱标）（附件二（一））； |
| （2） | 投标报价明细表（附件二（二））； |

2.3技术资信部分

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 投标函（附件一）； |
| （2） | 商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））； |
| （3） | 拟派项目负责人情况表（附件五）； |
| （4） | 项目配置人员情况表（附件九）； |
| （5） | 供应商项目业绩一览表（附件十） |
| （6） | 政府采购活动现场确认声明书（附件十一）； |
| （7） | 评审索引（附件A）。 |
| （8） | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料； |
| （9） | 评分办法索引、供应商认为需要提供的文件和资料（具体参见评标细则及采购要求） |
| 以上资料如为扫描件（扫描件加盖有效公章）。 |  |

3、磋商响应内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一组成电子磋商响应文件。

4、磋商响应报价

4.1、供应商应按磋商文件中投标报价明细表（附件二（二））（如有）填写磋商响应货物（或服务）数量、价格。

4.2、本次采购报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、磋商响应报价应包含以下费用：

最后报价即磋商文件确定的服务范围内全部工作内容的承包价格，最后报价是履行合同的最终价格，包含项目设备安装地点价（包括设备）的供应、安装、调试、检验、通过验收，质保期内设备的维保、维修及所需随机备品（含备件、易损件、专用工具）以及所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、高温补贴、各种社会保险、餐饮与交通、管理费用、税费、利润、代理费用完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

▲供应商在磋商响应报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及磋商文件规定的由供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在磋商响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、磋商保证金：无

6、磋商响应文件的有效期

6.1自磋商日起60天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的磋商响应文件将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

- 7、磋商响应文件的签署和份数：详见磋商通知(邀请)书

- 五、磋商响应文件的上传与递交

1、磋商响应文件的上传及递交：详见磋商通知(邀请)书

2、磋商截止时间

2.1磋商响应文件必须在磋商响应文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购代理机构如因故推迟磋商截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4、磋商响应文件的递交

4.1、递交磋商响应文件时，需满足以下要求，否则该磋商响应文件予以拒绝：

4.1.1、在磋商响应文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在“政采云”提交报名资料申请获取采购文件的供应商。

磋商时，磋商响应文件中《开标一览表》(报价表)内容与磋商响应文件中投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 六、磋商开标和评标

1、开标

1.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、平台向各投标供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密，解密成功后代理机构开启磋商响应文件，开始磋商会议。

1.2供应商磋商代表必须准时在线参加会议，投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密的，造成的后果由供应商自行承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”、“二次报价函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.3开标流程（两阶段）

开标第一阶段

（1）向各磋商响应供应商发出电子加密磋商响应文件【开始解密】通知，由供应商

按采购文件规定的时间内自行进行电子加密磋商响应文件解密。投标供应商在规定的时

间内无法完成已递交的“电子加密磋商响应文件”解密的，如已按规定递交了备份磋商

响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份磋商响应文件上

传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商响应文件”自动失效；

注：提交的备份文件上传解密失败的将做无效标处理。

（2）磋商响应文件解密结束后，投标供应商须在30分钟内通过邮件形式发送各自签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件至707171945@qq.com（《政府采购活动现场确认声明书》格式见“第五部分 投标文件格式”），否则按投标供应商默认处理；；

（3）开启磋商响应文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的磋商响应供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审、报价文件的合理性、准确性、符合性等进行审查核实；

开标第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效磋商响应供应商的名单。

（2）磋商结束后，经磋商小组评审及磋商，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（30分钟）提交最后报价，招标代理机构向各磋商响应供应商发出最终报价文件通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行填写最终报价加盖签章并上传。

（3） 最后报价是磋商响应文件的有效组成部分。

（4）已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

（5）公布其商务技术部分得分情况。公布开标一览表有关内容，制作开标记录表，供应商予以确认。（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（6）评审结束后，公布成交候选供应商名单，及采购人最终确定成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或磋商程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

1.4、磋商方式及程序

2初审内容为：

1）首先进行磋商资格审查

1.按磋商文件规定的磋商时间，对磋商人进行磋商资格审查；

2.通过审查的供应商，进入其磋商响应文件的评审，不通过的，做无效投标处理。

2) 磋商响应文件是否符合磋商文件的要求，内容是否完整，文件签署是否齐全。

3) 磋商报价构成有无计算错误；

3、磋商响应文件的澄清

3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以线上在线询标形式发出。供应商的澄清、说明或者更正在线上回复并作为磋商响应文件内容的一部分。

4、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

- 不符合供应商资格要求；

- 未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

- 明显不符合技术磋商文件技术要求的磋商响应文件；

- 磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

- 不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 仅提交“备份响应文件”的；

- 其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

- 本次采购，供应商最终报价均超出采购预算金额（或最高限价），采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

5、评审过程中遇到特殊情况，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

6、评审

6.1评审原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

6.2开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

6.3评审办法：本项目评审办法是综合评分法，具体评审内容及评分标准等。

- 七、授予合同

1、确定成交供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站上公示成交结果，公示期为一个工作日。如发现成交供应商资格无效，则重新组织招标；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1在评审结束后经采购人确认后，向采购人或代理单位领取成交通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起20日内与采购人签订合同（最多不超过30天）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2磋商文件及补充文件、成交方的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件及经双方承诺和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

中标供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同，以违约处理，处以中标金额5%的赔偿。

5、采购代理服务费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付9197元招标代理服务费，招标代理服务费按照发改价格〔2011〕534号文件8折进行收取。

开户银行：浙江苍南农村商业银行营业部

开户名称：浙江中审工程咨询有限公司苍南分公司

开户帐号：201000222322752

第四部分、合同格式（参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《采购合同》要求的内容相一致。

项目名称：

编号：

甲方：

乙方：

签署地点：

签署日期：

苍南县灵溪镇人民政府对所需           进行采购，（项目编号：     ）。经采购人招投标流程，确定            为             （项目名称）的供应商。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

谈判文件、响应文件、询标记录、成交通知书、采购合同、合同补充条款或说明（按从后往前的顺序解释）。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、合同标的及数量

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 制造商/产地/品牌 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、合同总价

合同总价为人民币               元整。

5、付款方式：

本合同的付款方式在合同商务条款中规定。

6、交货时间及交货地点

本合同产品的交货时间和交货地点详见合同商务条款。

7、合同的生效

本合同在使用方与乙方最终确定产品数量、规格型号后，且经买卖双方法定代表人或授权代表签字盖章后开始生效。

| 甲方： 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： | 乙方： 名称（印章）： 全权代表（签字）： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号 |
| --- | --- |

- 一、合同通用条款

1、合同产品的名称、技术规范和数量应与成交通知书、谈判文件及被采购人接受的偏离表相一致。

2、产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准按谈判文件规定，如在谈判文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业（部）或国际标准执行。没有国家或专业（部）或国际标准的，按企业标准执行，如国家标准、专业（部）标准、国际标准、企业标准规定不一致，则按较高标准执行。

3、专利权：乙方对一切可能的侵权指控负责。

4、产品包装：为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。每一包装箱内必须附有装箱清单。

5、唛头

5.1 乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1）收货人；2）产品名称；3）合同号；4）品目号和箱号；5）到达站或到货地点；6）外形尺寸（长×宽×高），以厘米计；7）毛重、净重（公斤）。

5.2 不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

5.3 乙方应根据设备特点， 在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

6、质量保证

6.1 乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的，适宜于谈判文件规定的工作条件。

6.2 乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为采购人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

6.3 乙方保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

6.4 乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使采购人满意的使用性能和使用寿命。

7、质量保证期

按磋商文件 “商务条款”中的相关规定。

8、合同转让和分包

8.1 未经甲方书面同意，乙方不得将合同转包给第三方。

8.2 乙方在投标书中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

8.3 虽然乙方在投标书中对外购或外协的零部件作了说明且得到采购人认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

9、合同修改

9.1 甲、乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

9.2 除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。

10、产品质量责任

10.1设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中，如发现设备存在质量问题的，由乙方负责修理、更换，并在甲方指定期限内使得产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的一切经济损失。如乙方未在上述期限内使得设备符合质量要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价20％的违约金。

10.2在质保期内，设备在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，应立即派人赴现场处理设备质量问题。

10.3由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

11、交货责任

11.1乙方交付设备数量、规格、型号等不相符合的，甲方有权全部或部分不予接受，乙方应按约定数量、规格、型号要求予以更换，至乙方交付全部符合约定规格、型号要求的设备之日，视为实际交货日期。

11.2如设备在开箱检验时，即发现质量问题，甲方有权全部或部分不予接受，甲方交付符合合同约定的全部设备之日，视为实际交货日期。

11.3  乙方因存在设备数量、规格、型号、质量问题不能按期交货，甲方同意延长交货期限的，不排除乙方因迟于本合同约定日期交货的逾期违约金支付义务。

11.4乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方赔偿违约金，每逾期一天，按总价的3‰支付违约金。逾期交货的违约赔偿最高限度为迟交货合同总价的3％，如违约金达到最高限额时供应商仍不能交货，甲方有权解除合同。

12、乙方不能交货或甲方中途退货

12.1乙方逾期交货超过一个月，视为乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按不能交货部分货款的20％计算。

12.2甲方无正当理由不得中途退货，否则应赔偿由此造成的乙方的一切实际损失。

12.3经甲、乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货者不在此例。

13、解除合同

13.1 甲方在乙方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部符合规格、数量、型号要求的设备，并在收到甲方的违约通知后10天内未能纠正的。

2）未经甲方书面同意，擅自将合同转让或分包出去。

3）破产或无力偿还债务，收到法院对乙方发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

4) 乙方交付的设备存在质量不符合要求的情况，并在甲方指定的期限内仍未予纠正。

13.2 乙方存在14.1条的违约情况，无论该违约是全部还是部分违约，甲方均有权解除全部合同。

13.3 在甲方部分解除合同的情况下，并不解除乙方按10.1条规定对已交货部分设备应负的产品质量责任。

13.4 乙方在甲方存在如下违约情况时，有权解除合同：

1）如果甲方破产或无力偿还债务，收到法院对他发出的宣告破产并指定破产财产管理人的命令或与债权人达成有关协议，或为了其债权人的利益在财产管理人、财产委托人或财务管理人的监督下营业或停业清理。

2）未按合同规定支付货款，在收到乙方违约通知10天后未纠正其过失。

13.5任何此类因解除合同而导致的合同终止均不应损害本合同项下甲方的任何其它权利。

13.6因甲方违约导致合同解除的，甲方应负责将乙方应得的违约金支付给乙方。

13.7 因乙方违约导致合同解除的，乙方应负责将甲方已支付款项退还甲方，并支付违约金，并负责因合同解除而导致的退货运输、手续及一切费用。

14、履约保证金的处理

14.1合同签订后7个工作日内供应商需向采购人指定账户缴纳中标金额1%的履约保证金（可提供银行保函）

14.2履约保证金的退还：自验收合格之日起3年后无质量问题的，采购人在五个工作日内无息一次性退还履约保证金。

14.3 如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

14.4 如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿。

14.5 乙方提供的设备须和响应文件中所承诺的设备规格、数量、型号等不相符合（合同中另有约定的除外），无论是否解除合同，甲方就其损失有权从履约保证金中得到补偿。

15、合同纠纷

15.1凡有关本合同或执行本合同中发生的纠纷，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向项目所在地的人民法院申请诉讼。

15.2 诉讼费用除法院另有裁决外，由败诉方承担。

15.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

16、适用法律：本合同按照中华人民共和国的有关法律进行解释。

17、本合同正本5份，甲方2份、乙方2份，代理机构单位1份，同等有效。

18、未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

- 二、合同商务条款

1、付款方式

1）合同签订后7个工作日内供应商需向采购人指定账户缴纳中标金额1%的履约保证金（可提供银行保函），自验收合格之日起3年后无质量问题的，采购人在五个工作日内无息一次性退还履约保证金。

2）合同签订后7个工作日内采购人向中标人支付合同金额40%的预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；具体付款根据浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）相关规定。

3）所有产品交货完成并通过验收后30个工作日内采购人向中标人支付合同金额的60%。

2.交货时间及地点：

1.1▲供应商提供最短的交货期，最长不得超过合同签订后30日历天。

交货地点：按采购人要求配送至采购人指定地点。

1.2中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

3.质保期及售后技术服务要求：

▲(1)本项目质保期为3年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。

(2)质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，2小时内响应，12小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

(3)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

(4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

(5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

4、培训

1、乙方负责本设备现场安装调试服务，并负责对需甲方(用户)的人员进行操作和常见问题如何排除等指导培训，直至能按厂方要求操作、使用设备开展功能项目，培训时间结合实际情况需要。培训内容应包括：提供现场安装维护培训，培训人数5人（具体根据甲方要求）。

2、乙方在投标时须提出培训方案及计划，供应商应详细制定人员培训方案，培训方案应包括：培训目的、培训时间安排、人数、次数培训组织方式等。

3、上述培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标价内），投乙方应在响应文件中详细说明。

5、安装调试

1、调试地点：采购人指定的地点。

2、调试完成时间：货到后由乙方随即进行调试，在规定时间内完成调试工作。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成调试，乙方应承担由此给甲方造成的损失。

3、调试过程中发生的费用由乙方负责。

4、乙方在响应文件中提供其安装调试过程中需甲方配合的内容。

6、验收

1、乙方应提供设备的有效检验文件（及供货清单，经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。甲方按技术指标和原厂商提供的对本项目产品的质保函进行验收。甲方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，乙方必须更换相关零部件，甚至于更换设备，并且赔偿由此给用户造成的损失。

2、验收：对乙方提交的货物将依据谈判文件、响应文件及其补充变更文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收。运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准；在验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；所有合同中规定的资料都已提交并得到接受，经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

3、验收费用（含第三方检测费，如有）由产品乙方承担。

7、报价方式

1、投标报价：

投标报价必须包括设备安装地点价（包括设备）的供应、安装、调试、检验、通过验收，质保期内设备的维保、维修及所需随机备品（含备件、易损件、专用工具）以及所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、高温补贴、各种社会保险、餐饮与交通、管理费用、税费、利润、代理费用完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

本次投标报价为含税人民币报价。

投标时标明常用备品备件及耗材的投标价。项目开发设计所需的一切设备及耗材由供应商自行提供，采购人仅提供现场办公场所和必要的办公设施及软件运行和培训环境。

2、质保期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），招标范围以外的供甲方参考的选购件及消耗品单独分项报价（不包括在投标总价中）。

第五部分    磋商响应文件格式

（封面格式）

磋商响应文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

供应商（盖公章）：

供应商地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件一

投  标  函

苍南县灵溪镇人民政府：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表（初次报价表）

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重） | 小写： 大写： |  |

▲报价一览表中投标总价为本项目费用报价，并采用固定总价承包。投标报价必须包括设备安装地点价（包括设备）的供应、安装、调试、检验、通过验收，质保期内设备的维保、维修及所需随机备品（含备件、易损件、专用工具）以及所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、高温补贴、各种社会保险、餐饮与交通、管理费用、税费、利润、代理费用完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日   期：

### 附件二 （二）          投标报价明细表

招标编号：                                      （价格单位：元人民币）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040701001001 | 场地平整 | 1.机械平整场地，包含、场地平整、土方开挖后回填、摊铺平整。 2.因各抽水点较为分散，且土方涉及的数量较少，本项单价需包含土方回填及摊铺平整的费用。 | m2 | 3800.00 |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.机械开挖土方，不外运。 | m3 | 17.48 |  |  |  |
| 3 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:柜体基础 2.混凝土强度等级:C25 3.规格:160cm*45cm*10cm 4.接地:角钢接地 5.饰面:瓷砖贴面 6.其他:满足柜体安全防护措施要求 | m3 | 2.74 |  |  |  |
| 4 | 030404017001 | 消防器材柜 | 1.名称:消防器材柜 2.材质:不锈钢，厚度≥1.0mm 3.规格:150cmx110cmx35cm 4.电源配置:柜内安装电源控制箱 5.其他配置:柜门设置电子密码锁；柜内内含13型65mm水带8盘、19mm口径直流水枪2把、消防栓扳手2把、4kg手提式干粉灭火器2具、均要求符合国家标准 6.标识：柜体标注“消防器材柜”等字样，具体要求见采购标准 7.其他未尽事宜详见《灵溪镇依托天然水源消防应急取水口采购标准》 | 台 | 38 |  |  |  |
| 5 | 030404017002 | 泵控制箱 | 1.名称:泵控制箱 2.安装方式:器材柜内安装 3.其他:抽泵泵配套，仅计安装费 | 台 | 38 |  |  |  |
| 6 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:沉浸式抽水泵 2.功率:不小于7.5kw 3.扬程:不小于40m 4.射程:充实水柱射程达到15m以上 5.材质:具备高压自动断电等安全措施 6.其他:其他未尽事宜详见《灵溪镇依托天然水源消防应急取水口采购标准》 | 台 | 38 |  |  |  |
| 7 | Z050306001001 | 水泵保护罩 | 1.钢材品种、规格:不锈钢、网格状 2.保护罩规格、尺寸:不小于100*100*50cm 3.其他:便于清洗；防止大物件垃圾吸入泵内 | 个 | 38 |  |  |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆线 2.型号: YJV-4×6-0.6/1kV 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 760.00 |  |  |  |
| 9 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:50 4.敷设方式:沿墙、地敷设 | m | 570.00 |  |  |  |
| 10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:10mm以下 3.电压等级（kV）:1kV以下 | 个 | 76 |  |  |  |
| 11 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:SN65型双栓消火栓 2.栓口中心安装高度:90cm 3.标识:红色 4.其他:其他未尽事宜详见《灵溪镇依托天然水源消防应急取水口采购标准》 | 套 | 38 |  |  |  |
| 12 | 030901002001 | 消火栓供水管 | 1.安装部位:地上 2.材质、规格:钢塑供水管 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验 5.管道标识设计要求:应急消防管道标识 6.其他:含所有管件及连接件 | m | 760.00 |  |  |  |
| 13 | 050307009001 | 标志牌 | 1.标识杆材质:方格钢管 2.喷字规格、颜色:满足《灵溪镇依托天然水源消防应急取水口采购标准》要求 | 个 | 38 |  |  |  |
| 14 | 011705001001 | 挖土机械设备进出场费用 | 1.挖掘机进出场运输费 | 台次 | 38 |  |  |  |
| 15 | 补001 | 管理制度牌 | 管理制度牌上墙并安装，满足实际需求 | 个 | 38 |  |  |  |
| 16 | / | 其它内容 | 清单内未考虑到位的投标供应商根据图纸与实际施工情况综合考虑，自行报价。 | 项 | 1 | 费用包干 |  |  |

说明：

▲报价应与开标一览表（初次报价表）中总价一致

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件，本表可延伸。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 附件三（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

供应商盖章：

### 附件三（二）

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：没有填写此表视为完全响应磋商文件要求。

供应商盖章：

- 附件四（一）

法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书

- （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月      日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：		  	                            		    	 成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）    性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月   日

- 附件四(二）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

- 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

签字日期

电子邮件

- 5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（如有复印件，加盖单位公章）

- 附件五

拟派项目负责人情况表

| 姓名 |  | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：证明材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

备注：自行根据评分细则提供相应证书证明等材料，如未提可能出现不利于投标人的评分，该风险由投标人自行承担，具体详见评分内容。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

附件六      中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ）46号）的规定，本公司 （联合体）参加（苍南县灵溪镇人民政府）的（灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重） ）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （灵溪镇2024年应急取水点建设项目（重） ）,属于（其他未列明行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

- （标的名称）,属于（餐饮业 ）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）,

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

附件七

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附：依法缴纳税收和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

附件九

项目配置人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 现任职务 | 从事相关服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：自行根据评分细则提供相应证书证明等材料，如未提可能出现不利于投标人的评分，

该风险由投标人自行承担，具体详见评分内容。

1、本表人员有资格证书的应随表提交证书扫描件（如有则提供，加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

附件十         供应商项目业绩一览表

项目编号：

| 项目名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 供应商可按此表格式复制。2、后附相关证明材料，证明材料详见评审办法及评分标准。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十一

政府采购活动现场确认声明书

浙江中审工程咨询有限公司：

本人经由                 （单位）负责人        （姓名）合法授权参加              （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）

年   月   日

附件A：

评审索引

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 磋商响应文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：投标供应商根据评审办法内容进行编制“评审索引”。

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公6司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

- 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按磋商文件规定的时间、线上开启磋商响应文件。

1.2供应商法定代表人或授权代表必须准时线上参加会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式政采云电子交易系统进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以线上询标形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

2.4开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商或按2.2进行。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出二次最后报价(响应文件中第一次报价不公开）。

（注：未提交二次最后报价或超过规定时间提交的二次最后报价均无效，最终二次报价就以响应文件中第一次报价为准。）

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为成交候选人向采购人推荐，采购人授权磋商小组根据评审报告直接确定成交供应商。

评审细则

一、商务报价评分50分

1、以供应商最后有效磋商报价中的最低价为磋商基准价，得满分50分。商务报价评分结算公式为:磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×50%×100。

注：本项目专门面对中小企业/小微企业，不存在价格评审优惠。

2、为防止恶意参加的行为，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定为无效磋商响应。

3、 本项目在报价分评审时依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（浙财采监〔2012〕11 号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）相关规定享受预留份额的政府采购政策：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、 符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

评分标准

- 技术资信综合评分50分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证证书 | 3 | 投标人具有有效期内的ISO质量管理体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业健康管理体系认证，每提供1个得1分，最高得3分。注：须提供上述相关证书扫描件，否则不得分。 |
| 2 | 类似业绩 | 2 | 提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过同类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。（提供合同复印件加盖公章）注：须提供合同复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 3 | 拟派人员配置方案 | 5 | 综合比较各投标人针对本项目的实际情况制定的拟派人员配置方案与本项目实际情况的符合性、适用性以及合理性、科学性，其中：完全合理3.1-5分；基本合理1.1-3分；部分合理0-1分。 |
| 4 | 拟派本项目负责人 | 3 | 拟派本项目负责人具有中级及以上工程技术职称的得3分，初级工程技术职称的得1分。（投标时需提供相关人员证书以及社保机构出具的投标人为其缴纳的近六个月内任意两个月社保证明扫描件，不提供不得分）。 |
| 5 | 难点特点分析及解决措施 | 4 | 投标人根据项目管理的重点及难点，拟采取的管理模式和应对措施，进行综合打分，其中：完全合理2.1-4分；基本合理1.1-2分；部分合理0-1分。 |
| 6 | 项目背景、现状、需求的分析 | 4 | 根据投标人针对本项目的项目背景、现状、需求分析进行综合打分，其中：完全合理2.1-4分；基本合理1.1-2分；部分合理0-1分。 |
| 7 | 质量、进度保障 | 4 | 根据投标人工作进度计划、周期保证措施安排情况进行评分，其中：完全合理2.1-4分；基本合理1.1-2分；部分合理0-1分 |
|  |  | 4 | 根据各投标人质量管理措施，项目服务安排计划进行评分，其中：完全合理2.1-4分；基本合理1.1-2分；部分合理0-1分。 |
| 8 | 安全保证措施 | 4 | 根据投标人对本项目的安全保证措施安排情况进行评分，其中：完全合理2.1-4分；基本合理1.1-2分；部分合理0-1分。 |
| 9 | 内部管理措施 | 4 | 根据投标人对本项目的内部管理措施情况进行评分，其中：完全合理2.1-4分；基本合理1.1-2分；部分合理0-1分。 |
| 10 | 项目总体实施方案 | 9 | （1）根据投标人项目实施方案内容是否全面、条理是否清晰、项目工作思路及技术路线是否清晰完整，且是否符合本项目实际情况进行评分，其中：完全合理2.1-3分；基本合理1.1-2分；部分合理0-1分。 （2）根据投标人项目实施方案内容是否突出重点、是否具有科学合理性进行综合打分，其中：完全合理2.1-3分；基本合理1.1-2分；部分合理0-1分。 （3）根据投标人项目实施方案是否有针对性、是否具有可操作性进行综合打分，其中：完全合理2.1-3分；基本合理1.1-2分；部分合理0-1分。 |
| 11 | 服务响应 | 4 | 根据投标人服务网络配置，服务响应的时间长短进行评分，其中：完全合理2.1-4分；基本合理1.1-2分；部分合理0-1分。 |

三、说明

1、各个供应商最终得分=各技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋各商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商；如果综合得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标供应商；报价也相同，以随机抽取数值大者为预成交供应商，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评审过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循竞争性磋商、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本磋商文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。