S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）安全技术咨询服务项目（第二次）

竞争性谈判文件

项目编号：YHZFCG-005

项目名称：S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）安全管理技术咨询服务项目（第二次）

采购人：长兴县交通建设发展中心（盖章）

采购代理机构：耀华建设管理有限公司（盖章）

日   期：二○二四年九月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  谈判需求	9

第三章  谈判须知	13

第四章  谈判办法和程序	26

第五章  合同主要条款	29

第六章  谈判响应文件格式	43

# 第一章  竞争性谈判公告

项目概况 S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）安全管理技术咨询服务项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）谈判文件，并于2024年9月24日10:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况：

1.项目编号：YHZFCG-005

2.项目名称：S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）安全管理技术咨询服务项目（第二次）

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额（元）：1133218

5.采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 （元） | 最高限价 （元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）安全管理技术咨询服务项目（第二次） | 1 | 项 | 1133218 | 1133218 | S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）安全生产标准化建设的技术、安全管理、施工安全总体风险评估等相关技术咨询服务。 |  |

6.合同履约期限：自合同签订之日起，至合同全部工作内容完成且本工程通过交工验收之日止。

7.本项目（否）接受联合体谈判。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

①投标人须具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书且经“全国投资项目在线审批监管平台”备案（备案专业至少包含“公路”）。

②投标人自2019年7月1日（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来,承担过1个二级及以上公路项目的安全管理技术咨询服务（或安全总体风险评估或安全总体风险评价或安全顾问咨询服务）。

## 三、获取（下载）谈判文件：

1.时间：2024年9月11日至2024年9月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2.地点（网址）：政采云平台线上获取（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

3.方式：

（1）本项目谈判文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供谈判文件纸质版。供应商获取谈判文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

（2）潜在供应商登陆政采云平台，进入“项目采购”应用在“项目文件获取”菜单中选择项目，在线获取谈判文件，本项目谈判文件不收取工本费。仅需浏览文件的可点击“游客，浏览文件”直接下载文件浏览。

（3）谈判文件同时以本公告附件形式发布，该谈判文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了谈判文件后才视作依法获取谈判文件，未在政采云平台上获取谈判文件的潜在供应商均无资格参加本次谈判。已依法获取谈判文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由采购人根据供应商提交的谈判响应文件认定。

4.售价（元）：0元

5.采购项目信息发布网址：“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://www.zjcx.gov.cn/col/col1229713478/index.html）。

## 四、响应文件提交（上传）：

1.截止时间：2024年9月24日10:00（北京时间）

2.地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）

## 五、响应文件开启：

1.开启时间：2024年9月24日10:00（北京时间）

2.地点（网址）：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。（网址：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。）

## 六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜：

1.本项目无需缴纳谈判保证金。

2.电子交易说明：

（1）本项目实行电子交易，应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密并递交谈判响应文件（使用政采云平台专用编制工具）。供应商在使用系统的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）潜在供应商应在谈判响应截止时间前完成CA数字证书办理。办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各潜在供应商抓紧时间办理。

（3）潜在供应商通过政采云平台电子投标工具制作谈判响应文件，电子投标工具请潜在供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子交易具体流程详见“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”（请潜在供应商点击链接https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）以获取最新操作指南。

3.响应文件提交（上传）说明

（1）供应商应当在谈判响应截止时间前完成电子谈判响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。谈判响应截止时间前未完成传输递交的，视为撤回谈判响应文件。谈判响应截止时间后递交的谈判响应文件，将被政采云平台拒收。

（2）谈判响应截止时间前，除政采云上传的电子谈判响应文件外，供应商如认为需要可以递交以介质存储的数据电文形式的U盘备份谈判响应文件一份和制作纸质备份谈判响应文件一份。U盘备份谈判响应文件和纸质备份谈判响应文件可以通过邮寄快递方式送达（建议顺丰优先，包裹外包装上请注明单位名称、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构接收登记，寄出后请电话告知代理机构工作人员），邮寄地址为：耀华建设管理有限公司（杭州市中山北路632号越都商务大厦702室），收件人：赵工，联系电话：0571-85383936。由采购代理机构统一负责接收，接收截止时间（以签收时间为准）：2024年9月23日16:00时前。

（3）供应商需留足邮寄时间，确保备份谈判响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未按规定密封将被拒收。供应商自行承担所有风险和由此带来的后果。

4. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

6.质疑

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

7.政府采购金融服务

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

8.其他说明

根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监〔2013〕24号）第六条规定：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料。符合的允许参加本次采购活动。

注：总公司属于同一集团公司或属于同一单位的分支机构的供应商，不能同时参加本项目投标。

## 八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：长兴县交通建设发展中心

地址：长兴县长州路799号

传真：/

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0572-6873713

质疑联系人：刘女士

质疑联系方式：0572-6221460

2、采购代理机构信息

名称：耀华建设管理有限公司

地址：杭州市中山北路632号越都商务大厦702室

传真：0571-85383936

项目联系人（询问）：赵工

项目联系方式（询问）：0571-85383936

质疑联系人：张工

质疑联系方式：0571-85383936

3、同级政府采购监督管理部门

名称：长兴县财政局政府采购监管科

地址：长兴县龙山街道锦绣路6号兴国商务楼1号楼1305室

传真：/

联系人：佘科

监督投诉电话：0572-6027789

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  谈判需求

## 一、项目概况

S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）（以下简称“本项目”）路线起点位于S216与G318交叉口，起点桩号为K27+928.216，路线往南沿现状X225虹林线和X212观青线走向在里塘加油站南侧偏离现状道路至观青线西侧现状农村公路，下穿商合杭高铁（K34+209.28处）并与观青线相交后与长兴县吴山大桥工程起点相接，利用长兴县吴山大桥工程（K35+713.117～K36+747.084段长约1.03公里）走向跨越西苕溪后继续往南跨晓墅港（Ⅶ级航道）后路线往西南，与现状观青线相交后路线沿现状乡道终点与S302相交于长安村附近，终点桩号K40+675.248，路线全长约12.74公里，其中新建段约11.71公里，利用段约1.03公里。本项目概算总投资为65816.0438万元，其中建筑安装工程费为31549.1193万元。

全线共设大桥231.04m/1座（上部结构采用3×20+3×35+3×20m简支小箱梁+先简后连续小箱梁，下部结构采用桩接盖梁桥台、桩柱式桥墩）、中小桥258.28m/7座（其中将军港桥上部结构采用2×25m先简支后连续小箱梁；其中有3座均采用1×20m简支矮T梁；另外3座上部结构均采用16m简支矮T梁；下部结构采用桩接盖梁桥台、桩柱式桥墩），改路桥梁50.08m/2座（上部结构采用1×20m简支矮T梁；下部结构采用桩接盖梁桥台），圆管涵34道、盖板涵1道、箱涵7道，平面交叉17处，与铁路交叉1处，道班房约2700m2/1处等。

本项目按交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）规定的二级公路标准建设，设计速度采用60km/h，全线为双向两车道，标准路基宽12m，荷载等级采用公路—I级。其余技术指标符合相应技术标准、规范的要求。

## 二、服务内容

1、建立健全安全生产管理体系

协助参建各方建立健全安全生产管理体系，对安全管理体系中的安全管理制度和安全生产应急预案分二个层次（建设管理单位和发包人）编写，并组织专家评审，形成评审意见，并持续完善相关安全制度及应急预案。

2、编制安全大纲、安全实施细则、安全生产管理方案

负责编制安全大纲、安全实施细则、安全生产管理方案，谋划安全管理顶层设计，策划安全管理亮点，指导本项目安全管理，确保本项目安全管理处于受控状态。

3、开展施工现场安全检查和隐患排查

安全检查分为日常巡查、定期检查、专项检查。日常巡查每周至少一次，由项目组成员（1名）陪同发包人对施工现场进行安全检查；定期检查主要每个季度开展一次，一年共4次，检查组成员不少于4人；专项检查每半年开展一次，一年共2次，检查组成员不少于4人。主要是结合项目工序和开展情况，针对临时设施建设、基础施工、临时用电、机械设备、临时支撑体系安拆、三防预案、内业台账等安全生产工作开展专业的安全检查。

4、安全教育培训

根据参建方计划安排相关专家，面向参建各方主要安全管理人员，协助培养安全管理团队（内部讲师团）。培训专家报经建设管理单位确定，采取统一培训的方式，建设管理单位、发包人、监理单位全员安全培训每年2次，内部讲师团培训一年2次，专题培训每季度1次，其中省部级以上资深专家培训不少于一年1次，项目组负责人或其外聘专家对施工作业人员每年组织培训4次，并承担发生的所有费用。根据发包人要求协助组织特种作业人员取证、复审培训。

5、审查专项安全风险评估、安全专项施工方案等工作

协助发包人做好专项安全风险评估、安全专项施工方案、重大风险源及危险性较大分部分项工程清单等审查工作，按照动态管理的原则指导发包人做好预警预控工作。

6、协助开展“平安工地”创建、“安全生产月”等活动

协助策划“平安工地”创建、“安全生产月”等活动计划和目标，指导完善“平安工地”创建、“安全生产月”等活动的相关资料，协助项目开展安全评奖评优工作。

7、协助有关安全事故的调查、报告和善后处理工作。

8、提供本项目安全技术管理服务专项方案（每12个月提供2项）。

9、根据本项目的安全形势并采集汇总上级单位其他项目的安全形势，根据上级单位的要求编制每季度安全形势整体分析报告。

10、按照相关行业评估指南或者技术规范要求，根据工程项目地质条件、建设规模、结构特点和周边环境等致险因子，以单位工程为评估单元，采用适宜的评估方法对各评估单元进行风险评估，确定各评估单元风险等级和工程项目风险等级；编制施工安全总体风险评估报告；协助发包人组织专家论证会、根据专家论证会意见逐条修改完善评估报告；协助甲方制定工程项目的风险管理工作实施办法、编制风险辨识手册等。

11、根据采购人的需求提供安全相关的咨询服务。

## 三、人员最低配备要求

| 序号 | 拟任本项目职务 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 具有高级工程师及以上技术职称和注册安全工程师职业资格证书； |
| 2 | 项目组成员 | 3 | 1人具有高级工程师及以上技术职称，2人具有工程师及以上技术职称。 |

## 四、业绩要求

投标人自2019年7月1日（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来,承担过1个二级及以上公路项目的安全管理技术咨询服务（或安全总体风险评估或安全总体风险评价或安全顾问咨询服务）。

业绩证明材料为合同协议书（或委托书）复印件或中标通知书复印件。合同协议书（或委托书）或中标通知书等的受托方单位名称与投标单位名称必须一致（受托方单位名称发生变更的，需提供法定部门的变更材料），否则业绩不予认可。

五、服务期

自合同签订之日起，至合同全部工作内容完成且本工程通过交工验收之日止。

## 六、付款方式

1、项目施工安全风险总体评估费的支付：

合同签订后，项目法人向咨询人支付施工安全风险总体评估费的20%；咨询人按国家规程、规范或相关部门及建设管理单位要求完成项目施工安全风险总体评估，顺利通过专家评审并提交最终稿，项目法人向咨询人支付剩余施工安全风险总体评估费的80%。

2、安全管理技术咨询服务费的支付：

（1）项目开工后，支付安全管理技术咨询服务费的20%，后面每半年（共四次）支付安全管理技术咨询服务费的15%，累计支付最高不超过安全管理技术咨询服务费的80%；

（2）本项目所有工程通过交工验收并提交的安全管理技术咨询服务相关成果的总结、出版等通过建设管理单位验收后支付剩余安全管理技术咨询服务费的20%。

## 七、履约保证金

供应商提供的履约保证金为合同价的1%，履约保证金可以用现金（电汇或银行汇票形式）或工程保函（银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）等形式交纳。

## 八、谈判响应文件有效期

90天。

## 九、其他

项目不允许转包和分包，不接受联合体投标。

# 第三章  谈判须知

## 谈判须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）安全管理技术咨询服务项目（第二次） |
|  | 采购内容及数量：详见谈判需求 |
|  | 谈判报价及费用：1.本项目应以人民币报价；2.本项目的采购代理费成交供应商无需支付；（采购代理费用收费标准：参照国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号文）规定收费标准，按单个标段中标价对应不同服务类型的费率标准计算出代理费，乘以55％收取。造价服务费：参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务费的通知》（浙价服[2009]84号文）中的“清单计价法：工程量清单及预算、招标控制价的编制或审核”计费费率，以单个标段中标价为计费基数，计算出的造价服务费，乘以46％收取）3.不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
|  | 谈判保证金：无。 |
|  | 答疑与澄清：供应商应认真阅读本谈判文件，如认为谈判文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当在2024年9月18日16：00时前以书面（含传真）形式向采购人一次性提出（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）；采购人将统一进行答疑和澄清修改。供应商未按规定要求提出的，则视同认可竞争性谈判文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
|  | ▲本项目设定最高限价，最高限价113.3218万元，高于最高限价的谈判响应文件按无效标处理。 |
|  | 谈判响应文件的形式、组成和效力： 1.形式：本项目实行全流程网上电子交易。 2.组成：供应商应准备上传的电子谈判响应文件1份、如认为需要可以递交以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（U盘）1份和纸质备份谈判响应文件1份。 （1）电子谈判响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本谈判文件规定的格式和顺序编制，按电子谈判响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件部分（如有）：即电子谈判响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。为加密格式，以U盘形式存储，并单独密封递交。 （3）纸质备份谈判响应文件部分（如有）：按谈判文件要求制作成纸质文件，并单独密封递交。 3.效力：谈判响应文件的启用，按先后顺位分别为电子谈判响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（U盘）、纸质备份谈判响应文件。在下一顺位的谈判响应文件启用时，前一顺位的谈判响应文件自动失效。 （1）电子谈判响应文件已按时解密成功的，备份谈判响应文件自动失效。 （2）解密失败的异常处理： ①供应商在规定的时间内无法完成已递交的电子谈判响应文件解密的，如已按规定递交了以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件的，将由采购代理机构将其拆封并导入系统平台，导入成功后，原电子谈判响应文件自动失效。 ②若因系统平台原因（具体原因见下一条款）无法读取或电子交易无法正常进行，经财政监管部门确认后，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份谈判响应文件，电子谈判响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件自动失效。 ③出现以下情形导致系统平台无法正常运行，或者无法保证采购公平、公正和安全时，可以中止采购活动： 1）系统平台发生故障而无法登录访问的； 2）系统平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； 3）系统平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； 4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 5）其他无法保证采购公平、公正和安全的情况。 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续进行，或经财政监管部门确认后以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购活动。 （3）备份谈判响应文件非强制性要求。供应商上传了电子谈判响应文件，但未提供备份谈判响应文件的，若在规定时间内无法解密或解密失败，导致响应无效的由供应商自行承担责任。 （4）仅提交备份谈判响应文件的，响应无效。未提供备份谈判响应文件或仅提供其中一种形式的备份谈判响应文件，导致的相关风险和后果由供应商自行承担。 |
|  | 纸质备份谈判响应文件（如有）应按以下要求装订： 分册装订，共分3册，分别为：“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。 纸质备份谈判响应文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订（提倡双面编制）。成交供应商在领取成交通知书之前再递交4份纸质版谈判响应文件。 |
|  | 谈判响应文件签字、盖章要求： 谈判响应文件格式中所要求签字、盖章处应按要求签字、盖章（上传的电子谈判响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（U盘）同上传的电子谈判响应文件；纸质备份谈判响应文件按谈判文件要求进行签字盖章）。 谈判响应文件的递交要求： 1.电子谈判响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本谈判文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份谈判响应文件（如有），为加密格式，以密封的U盘形式提供。 3.纸质备份谈判响应文件（如有）将以密封的纸质文件的形式递交。 |
|  | 谈判响应截止时间：2024年9月24日10:00时 |
|  | 响应文件开启时间：2024年9月24日10:00时 地点（网址）：长兴县公共资源交易中心（龙山街道锦绣路8号市民服务中心4楼）本项目开标室（届时详见四楼大屏公告栏）；通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应。 |
|  | 本项目采取“不见面全流程电子化交易”，法定代表人或其授权委托人无须到场，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 请各潜在供应商自备可联网电脑及CA锁，在谈判响应截止时间后，供应商使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子谈判响应文件进行在线解密，在线解密电子谈判响应文件时间为在发出【开始解密】通知后30分钟内。 |
|  | 成交办法：本次竞争性谈判根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。 |
|  | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
|  | 付款方式：详见合同条款。 |
|  | 谈判响应文件有效期：90天。 |
|  | 履约保证金：供应商提供的履约保证金为合同价的1%，履约保证金可以用现金（电汇或银行汇票形式）或工程保函（银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）等形式交纳。 |
|  | 特别说明： 1. 如遇“政采云平台”电子化交易或评审程序调整的，按调整后程序执行。 2. 在解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成解密失败。 |
|  | 解释：本竞争性谈判文件的解释权属于采购人。 |
|  | 政府采购政策相关说明（服务类）： 1.本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目： 是 2.预留采购份额措施：专门面向中小企业采购 3.是否落实小、微企业价格扣除扶持政策： 否 4.本项目中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 5.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策： 1）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业划型标准详见工信部联企业〔2011〕300号。 2）在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 3）在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；其均享受中小企业扶持政策。 4）价格扣除说明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》〔财库（2020）46 号〕及《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3 号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。 |

## 一、总  则

（一）适用范围

本竞争性谈判文件适用于S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）安全管理技术咨询服务项目。

（二）采购方式

本项目采用竞争性谈判方式进行。

（三）定义

1.“采购单位（采购人）”系指长兴县交通建设发展中心。

2.“采购代理机构”系指耀华建设管理有限公司。

3.“供应商”系指依法获取谈判文件并参与项目竞争的法人或其他组织。

4.“服务”系指谈判文件规定供应商按合同规定须承担的各项服务的义务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应，否则将作无效标处理。

（四）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包，否则采购单位有权解除合同，没收履约保证金并追究成交供应商的违约责任。

▲（五）特别说明

- 本次谈判采购是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2.供应商在谈判活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交谈判响应文件。谈判响应文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目政府采购活动。

（六）质疑和投诉

1.供应商认为谈判文件、谈判过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件的组成

1.竞争性谈判公告

2.谈判需求

3.谈判须知

4.谈判办法和程序

5.合同主要条款

6.谈判响应文件格式

7.本项目竞争性谈判文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝。

（三）竞争性谈判文件的澄清、修改与补充

1.供应商应认真阅读本谈判文件，发现其中有误或有异议的，供应商须在前附表规定的时间内以书面形式要求采购人澄清。供应商未按规定要求提出的，则视同认可谈判文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.采购单位对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的内容影响谈判响应文件编制的，将在谈判响应截止时间5日前发出，不足5日的将顺延谈判响应截止时间；澄清或者修改的内容不影响谈判响应文件编制的，将在谈判响应截止时间3日前，以上款相同的形式发布。谈判文件澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

3.因供应商提供联系资料错误或遗漏等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商的，责任由供应商自负。

## 三、谈判响应文件的编制要求

（一）谈判响应文件的组成

谈判响应文件由“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”组成。

- 资格文件：

- 资格审查自查表（见格式）；

- 资格证明材料（根据《资格审查自查表》中提及的材料如实提供）；

3）享受政府采购支持政策相关证明（见格式）；

a、中小企业声明函（见格式，若不符合可不提供）；

b、残疾人福利性单位声明函（见格式，若不符合可不提供）；

c、属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供）；

4）服务团队人员简要介绍（格式自拟）。

2.商务技术文件：

1）谈判声明书（见格式）；

2）法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书（见格式）；

3）供应商情况介绍（见格式）；

4）服务条款偏离表（见格式）；

5）详细的服务方案及服务承诺（格式自拟）；

6）政府采购供应商廉洁自律承诺书（见格式）；

7）供应商认为需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

3.报价文件：

1）谈判函（见格式）；

2）谈判报价一览表（见格式）；

3）报价明细表（格式自拟，汇总金额与首次报价总价一致）；

4）供应商针对报价需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

注：供应商应根据竞争性谈判文件中所提供的格式编制谈判响应文件，对于未提供格式的可自行确定，复印件均须加盖供应商公章，复印件应清晰可辨认。

（二）谈判响应文件的语言及计量

1.谈判响应文件以及供应商与采购人就有关谈判事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

2.谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）谈判报价

1.谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。

▲2.谈判响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.本项目实行固定总价，合同总价不予调整。供应商应根据国家有关规定和谈判文件要求并结合自身实际情况进行报价，报价以人民币为结算货币，包含但不限于劳务、差旅、会务、材料、管理、利润、税金等完成本项目所需的一切费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，凡未列入的，将被视为均已包含在报价中。

4.谈判分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各实质性响应的供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（格式见附件，指定邮箱号377195161@qq.com）。各供应商事先应做好充足准备，如未能在规定的时间内提供最终报价（在线报价操作失败的除外），作自动放弃处理，按首次报价进入报价评审。

5.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任。

6.供应商对谈判文件里有关谈判报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在提疑截止时间前提出修改意见，否则视同全部确认。

（四）谈判响应文件的有效期

▲1.自谈判响应截止日起90天谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改或撤回谈判响应文件。

4.成交供应商的谈判响应文件自谈判响应截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）谈判保证金

无。

（六）谈判响应文件的签署及相关规定

▲1.谈判响应文件的形式、组成和效力见谈判须知前附表。

2.谈判响应文件签字和盖章要求详见谈判须知前附表。

3.纸质备份谈判响应文件的分册和装订要求详见谈判须知前附表。

4.纸质备份谈判响应文件需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。凡写明需由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章的地方，须按要求由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章。由委托代理签字或盖章的，谈判响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

5.谈判响应文件内容不完整、编排混乱、关联错误导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

6.谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字确认。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）谈判响应文件的包装、密封和递交

1.谈判响应文件的递交要求详见谈判须知前附表。

2.纸质备份谈判响应文件按“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”分别包装密封，包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、谈判响应文件名称、项目名称、项目编号等字样，并加盖供应商公章。

3.以介质存储的数据电文形式的U盘备份谈判响应文件单独放入一个密封袋中。

4.未按规定密封或标记的谈判响应文件将被拒绝，由此造成谈判响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.供应商在谈判响应截止时间之前，可以对已提交的谈判响应文件进行修改或撤回；谈判响应截止时间后，供应商不得撤回、修改谈判响应文件。修改后重新递交的谈判响应文件应当按本谈判文件的要求签署、盖章和密封。

6.采购代理机构对谈判响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

7.供应商应在谈判响应截止时间前将电子加密谈判响应文件成功上传递交至政采云平台，否则响应无效。

（八）迟交的谈判响应文件

采购人将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何谈判响应文件。

## 四、谈判规则、程序

（一）谈判响应文件的无效情形

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合谈判文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

（2）自谈判公告发布之日起至谈判截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（3）自谈判公告发布之日起至谈判截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过。

2.在商务评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

（1）谈判响应文件的签署、盖章不符合谈判文件要求的；

（2）谈判响应文件由授权委托人签署但无有效的授权委托书的；

（3）谈判响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合谈判文件要求的（经谈判小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）谈判响应文件关键内容字迹模糊辨认不清的（谈判小组一致认为难以确认）；

（5）未响应谈判文件实质性要求或谈判响应文件附有采购人不能接受的附加条件的；

（6）提供虚假资料的；

（7）存在法律、法规、规章规定的其它无效情况的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

（1）谈判响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（2）明显不符合谈判文件中服务标准、服务要求或发生实质性偏离的；

（3）技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，谈判响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

（2）报价超出本项目最高限价的；

（3）谈判报价具有选择性或同一供应商提交两个以上不同的报价文件或者谈判报价的；

（4）供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

（5）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的。

5.被拒绝的谈判响应文件为无效。

6.出现下列情形之一的，谈判小组可以宣布谈判失败：

（1）符合条件的供应商或者对谈判文件实质性条款完全响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形。

▲7.违法谈判响应行为

谈判小组发现供应商有下列情形之一的，响应无效，并由财政监管部门根据相关规定处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同谈判响应；

（2）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（4）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

（7）使用伪造、变造的行政许可证件；

（8）提供虚假的财务状况或者业绩；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为。

8.供应商出现下列情形之一的，采购人不予受理或拒收：

（1）电子谈判响应文件未按谈判文件要求上传的；

（2）仅提供备份谈判响应文件的；

（3）电子谈判响应文件解密失败，且未在规定时间内提交备份谈判响应文件的；

（4）电子谈判响应文件解密失败，虽然在规定时间内提交了备份谈判响应文件，但是备份谈判响应文件无法导入或者无法读取或者不符合本谈判文件和政采云系统平台要求的；

（5）其它违反法律、法规的情形。

（二）谈判小组与谈判原则

1.谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

2.谈判小组负责谈判活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）谈判过程的保密

1.凡属于对谈判响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与谈判有关的其他任何情况信息，谈判小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与谈判有关的人员均应当予以保密。

2.在谈判响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人、采购代理机构和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其谈判被拒绝。

3.在谈判过程中，谈判小组成员不得透露其他供应商的谈判信息，严守商业秘密。

（四）谈判程序与方法

本项目采用电子交易流程，供应商应当准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

1.资格审查

（1）采购人依据法律、法规和谈判文件规定，对谈判响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格审查未通过的供应商，不进入后续评审。

（2）采购人在进行资格审查时，不得改变谈判文件中已载明的资格条件、标准和办法。

2.符合性审查

谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的供应商，将不得进入谈判小组的谈判过程。

3.谈判

（1）通过符合性审查的供应商进入下一步的谈判活动。

（2）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（3）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（4）谈判文件作出的实质性变动是其有效组成部分，谈判小组应当及时在线告之所有参加谈判的供应商。

（5）供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.最后报价及报价评审

本次竞争性谈判有两次报价的机会：首次报价在提交的谈判响应文件首次报价表中体现，各供应商在全部谈判结束后按规定时间内进行最后报价。

（1）最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。在谈判内容不变的情况下，最后报价不能高于前轮报价和最高限价，高出报价的将作为无效标处理。

已上传电子响应文件的供应商，在上传最后报价之前，若因谈判文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出谈判。

（2）报价评审

谈判小组依据谈判文件的规定，对各供应商提交的最后报价的完整性、合理性进行评审，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

5.谈判响应文件澄清

（1）对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组发起在线询标，供应商线上电子件回复（若无法线上电子件回复，可通过发送指定邮箱进行电子邮件回复）。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容；供应商的的澄清、说明或更正将作为谈判响应文件的一部分。

（2）不接受供应商主动对谈判响应文件的澄清、说明或者补正。

6.错误修正

谈判响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价金额为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的谈判报价，供应商以书面形式确认后，调整后的谈判报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，其响应无效。谈判小组不接受任何供应商主动提出的对谈判报价及分项报价的调整。

7.评审报告

（1）评审结果汇总，供应商结果排序。

（2）谈判小组编写评审报告，并推荐成交候选供应商。

8.在谈判过程中，谈判供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将取消其谈判资格。

9.在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见，不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员外。

## 五、定标

（一）确定成交供应商

1.采购代理机构在谈判结束后2个工作日内将谈判评审报告交采购人确认。

2.采购人应当在收到谈判评审报告之日起5个工作日内，按照谈判评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

3.第一成交候选供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同；或者应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因成交候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人重新开展政府采购活动。

4.采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果予以公告。公告期按有关规定执行。

（二）成交通知书

1.采购单位将以书面形式发出成交通知书并同时通知落标人。

2.成交通知书为双方签订合同的依据。

## 六、合同授予

（一）授予合同的依据

1.采购单位签发的成交通知书。

2.谈判文件、谈判文件的修改及补充通知（函）。

3.谈判响应文件和谈判时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等。

（二）签订合同

1.采购单位与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和谈判承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购单位造成的损失应予以赔偿。

3.采购单位无正当理由不与成交供应商订立合同，或者采购单位、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

（三）履约保证金

供应商提供的履约保证金为合同价的1%，履约保证金可以用现金（电汇或银行汇票形式）或工程保函（银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）等形式交纳。

# 第四章  谈判办法和程序

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本项目采用最低评标价法，即根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

二、评审程序

1、评审前

组织谈判小组签到、核对评委身份，推选谈判小组组长，由组长召集成员阅读谈判文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，了解采购项目基本情况、谈判有关事项等。

2、谈判响应文件的资格审查

（1）采购人依据法律、法规和谈判文件规定，对谈判响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格审查未通过的供应商，不进入后续评审。

（2）采购人在进行资格审查时，不得改变谈判文件中已载明的资格条件、标准和办法。

3、符合性审查（包括商务、技术及报价审查）

谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的供应商，不进入后续评审。

4、谈判响应文件的谈判、澄清、说明或补正

（1）对于谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求谈判响应供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，谈判响应供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）谈判响应供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。谈判响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

（3）评审过程中如有商务技术、报价谈判的，谈判小组所有成员汇总所有变动情况及要求通过“政府采购云平台”在线询标的方式与每个供应商分别进行谈判（给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会），要求谈判响应供应商在规定的时间内重新提交响应文件（须加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），谈判响应供应商响应回复时间为30分钟。

（4）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（5）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组通过“政府采购云平台”在线询标的方式同时通知所有参加谈判的供应商。

（6）按谈判程序规定开始并完成谈判。

（7）所有谈判结束后，确定提交最后报价的供应商名单，确定提交最后报价的时间，并告知相关供应商，要求在规定时间内（30 分钟内）通过“政府采购云平台”在线上传最后报价（须加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）。

上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用书面（或邮件）形式进行。

5、谈判响应文件计算错误的修正

（1）谈判报价一览表总价金额与工程量清单报价表总价金额不一致的，以谈判报价一览表为准；

（2）谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（经评审后）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

7、评审报告

评审结束后，谈判小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，谈判小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

三、其他

1.资格审查和符合性审查结束后，进行报价谈判。谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。在谈判内容不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和最高限价（谈判响应文件中的报价视为第一轮报价），高出的报价将作无效标处理。

2.完成最终报价后采购代理机构对各供应商最终报价进行公布。

3.在谈判过程中，谈判供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的活动，否则将取消其谈判资格。

4.在谈判过程中，谈判小组成员不得与谈判供应商私下交换意见，不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的人不得将谈判情况扩散出谈判小组成员外。

5.在谈判中，出现下列情形之一的，谈判小组可以宣布谈判失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）供应商的报价均超过最高限价的，采购人不能支付的；

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形。

# 第五章  合同主要条款

## 1.定义和解释

### 1.1定义

本文用词定义如下，但根据上下文另有其意义的除外。

1.1.1 项目  发包人建造工程和委托第三方提供安全管理技术咨询服务的对象，具体为：S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）安全管理技术咨询服务。

1.1.2工程  为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，具体为：S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）。

1.1.3 服务  咨询人根据安全管理技术咨询服务合同所承担的工作，亦称安全管理技术咨询服务。

1.1.4 项目法人  本项目的项目法人为：长兴县交通建设发展中心。

1.1.5 发包人  委托咨询人提供安全管理技术咨询服务的项目业主，本项目的发包人为：长兴县交通建设发展中心。

1.1.6 承包人  与发包人签订施工合同协议承担工程施工任务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

1.1.7 咨询人  与发包人签订安全管理技术咨询服务技术咨询合同，承担工程安全管理技术咨询服务的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。

1.1.8 安全管理技术咨询服务合同  指由合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同条款双方签认的澄清文件等组成的受法律保护并确定当事双方权利、义务关系的协议。

1.1.9 书面形式  指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.10 不可抗力：指发包人与咨询人不能预见或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

1.1.11 日  即日历日。

1.1.12 月  根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

### 1.2解释

1.2.1  安全管理技术咨询服务合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为安全管理技术咨询服务合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对安全管理技术咨询服务合同进行解释。

1.2.2  为了简练文字，安全管理技术咨询服务合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

1.2.3  组成安全管理技术咨询服务合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准：

(1) 本合同协议书及附件（含廉政合同及合同谈判中澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(4) 安全管理技术咨询服务大纲；

(5) 已标价的报价清单；

(6) 资格审查资料；

(7) 在合同条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

2.发包人的义务

2.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程项目的具体情况和技术要求，确定合理的工作量及合理的工作时间，并按本合同有关规定及时支付安全管理技术咨询服务费用。

2.2 发包人应向咨询人提供开展安全管理技术咨询服务工作所需要的经国家有关部门审查批准的有关批文及附件、有关的协议、文件等，并对提供的原始资料的真实性负责。

2.3在咨询人员进入现场安全检查时，发包人应对咨询人与施工单位等的协调工作提供必要的协助，但不免除咨询人根据本合同规定应负的责任。

2.4 对咨询人不称职的咨询人员，发包人有权要求限期更换并按本合同条款第5.2款课以违约金，直到终止合同。同时，发包人有权根据咨询工作需要要求咨询人增加相应的专业咨询人员，相关的一切费用均已包含在报价清单内，发包人不另行支付。

2.5 咨询人若更换咨询人员须征得发包人的书面同意，即使发包人同意更换咨询人员，发包人仍有权根据合同的约定对咨询人按本合同条款5.2款规定课以违约金；咨询人不能有效地履行咨询职责,或严重违反中华人民共和国有关法律法规与各项咨询制度,发包人有权终止本合同,并有权追究咨询人由此给发包人造成的一切损失。

2.6 发包人不应对咨询人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。发包人不应随意压缩合同规定的编制周期

## 3.咨询人的义务

### 3.1 咨询人的一般责任与义务

3.1.1 为降低本项目建设工程过程中生产安全事故发生的几率，有效控制事故隐患，咨询人应组织专业技术人员结合项目特点，对施工现场标化管理、事故隐患、内业管理进行深入检查，检查出的问题以图文、检查表形式编制《安全检查评价报告》，对施工各方安全管理工作进行评价，提出安全风险防控管理意见和措施，对下一阶段安全管理工作进行预警。

3.1.2 咨询人须按照合同的约定成立现场咨询机构，在发包人指定或同意的地点设立现场咨询项目部，相关的一切费用均已包含在合同报价内。咨询人应派1名项目组成员陪同发包人每周至少一次对施工现场进行安全日常巡查，并形成巡查记录；

3.1.3 咨询人应组织不少于4人的由项目负责人带队的检查组每个季度开展一次定期检查，通过巡查结果对工程项目每个季度安全管理情况进行汇总、分析、总结，对本项目的各参建方安全管理工作情况进行评价，提出改进建议，并指出下个季度项目安全管理工作的重点，形成季度安全检查评价报告、项目安全管理工作季度评价报告。

3.1.4 咨询人应组织不少于4人的由项目负责人带队的检查组每半年开展一次专项检查，结合项目工序和开展情况，针对临时设施建设、基础施工、临时用电、机械设备、临时支撑体系安拆、三防预案、内业台账等安全生产工作开展专业的安全检查，并形成专项安全检查评价报告。

3.1.5 咨询人应负责本项目监理单位和施工单位人员资料的审核（包括脸部数据、指纹采集，“智能工卡”和车辆出入证等登记证的制作、发放及管理）

3.1.6 针对本项目的工程施工特点，根据发包人的规划，编制、组织评审及出版《S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）安全管理大纲》、《S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）项目安全生产知识手册》、《S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）的安全标准化管理手册》等施工期的安全生产管理各类手册或指南，用于指导本项目的安全生产工作，不少于 5 套，相关评审费用计入合同报价中，发包人将不另行支付。

3.1.7 咨询人应跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，协助发包人对安全生产费用计量支付的审批。

3.1.8  每季度收集、整理国内外水运工程施工先进的安全管理理念、实践、研究以及发包人发表的新闻稿、论文等资料，形成《简报》，并提交发包人。

3.1.9 咨询人应按发包人的安全培训计划协助发包人联系培训专家开展安全生产培训，编制项目参建人员的《安全教育培训规划和大纲》，规范安全教育培训程序、人员入场审核、产业工人安全培训中心管理等工作，负责安全教育培训系统操作、培训过程监督（人员岗前教育、入场教育部分），负责应急管理培训和咨询（包括应急管理措施、急救措施、事故手续流程等应急管理培训和咨询）。

3.1.10 每年12月31日前对本年的工程安全进行总结，并提出第二年的年度安全计划及重点安全管理方案；所有工程交工验收后总结本项目安全管理工作，编制并出版本项目的安全管理工作实践、总结、研究等相关书籍不少于 5 套。

3.1.11 依据《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、《浙江省交通建设危险性较大分部分项工程安全专项施工方案管理办法》及有关技术规范的要求，协助发包人审查专项安全风险评估、安全专项施工方案、事故隐患整改方案等安全生产方案，从源头上审查安全专项方案的科学性、合理性、可操作性，并形成方案咨询意见书。

3.1.12 依据交通运输部关于全国交通建设领域开展“平安工地”建设活动和交通运输部下发的《关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》（交安监发〔2011〕322号），结合项目特点，编制《S216长兴至安吉公路长兴县泗安至和平段工程（318国道至302省道段）“平安工程”创建大纲》，协助发包人整理部、省“平安工程”申报材料并上报主管部门申报部、省“平安工程”。

3.1.13 协助发包人开展现场会、安全交流等大型活动。协助发包人规范应急物资、人员、设备；指导应急预案宣传教育；策划应急演练及评审。

3.1.14 建立健全档案管理制度，检查资料及时整理和归档，保证档案齐备，原始记录和检查报告内容真实、完整、规范。

3.1.15咨询人应根据施工图设计，对全线细致踏勘，编制《项目施工安全总体风险评估报告》，对高风险工点按照“一点一设计”要求，制定安全防护设施设计方案。

3.1.16 对于咨询人在服务期中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。咨询人应将全部保险费（如人身安全险和设备险等）计入合同报价中，发包人将不另行支付。

3.1.17 发包人向咨询人提供的所有资料均为保密资料，咨询人除在履行本合同下义务时可向受雇于咨询人的相关人员透露外，不能在任何情况下（包括本合同有效期内及之后）向第三者透露。咨询人应采取一切必要措施，与其雇员，代理人签订有关保密协议并确保其明确发包人的有关保密规定，防止任何保密信息的不当披露。因发包人向咨询人提供的所有资料的不当披露导致发包人损失的，咨询人应负责赔偿发包人的所有损失。

3.1.18 咨询人在服务期间不得索要额外的报酬，不得从施工承包人处获得任何奖金、加班费、实物，不得参与与本项目有关的其他经济活动。

3.1.19 咨询人应接受和配合发包人制定的相关管理制度所规定的工作要求。

3.1.20 咨询人应协助有关安全事故的调查、报告和善后处理工作。

3.1.21 咨询人应协助发包人做好上级单位及主管部门制定或要求的安全管理工作。

### 3.2 相关服务

咨询人必须接受发包人的指示，积极配合上级主管部门的工作，参加发包人组织的工作例会。

### 3.3 履约担保

本项目免收履约担保。

### 3.4分包

咨询人不得将本合同规定的任务转包和分包。

### 3.5  人员保证与变更

3.5.1 咨询人应安排投标文件中承诺的人员投入工作，并在服务期内保持人员的相对稳定。在项目服务期间，未经发包人批准，项目负责人和项目组成员不得更换。

3.5.2 如果咨询人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，咨询人应立即派出不低于原咨询人员相应资历的人员替换；若非因上述原因，咨询人有权拒绝。

3.5.3 咨询人的工作进度没有达到咨询人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权提出要求增加咨询人员，咨询人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

## 4.服务期

### 4.1 编制周期及提交成果

4.1.1 咨询人应根据发包人要求分批、分阶段提交成果资料，具体要求如下：

（1）日常巡查完后第二天提交安全巡查记录；

（2）季度检查和定期检查后3 天内提交季度安全检查评价报告、项目安全管理工作季度评价报告；

（3）收到发包人安全专项方案、事故隐患整改方案等安全生产方案后3天内提交方案咨询意见书；

（4）每年12月31日前对本年的工程安全进行总结，并提出第二年的年度安全计划及重点安全管理方案；

（5）所有工程通过交工验收后 30 天内提交相关安全管理技术咨询服务相关成果的总结、出版、奖项申报等工作。

4.1.2 咨询人除按发包人要求提供的份数提供书面安全管理技术咨询服务相关报告等外，还应向发包人提供以上可编辑的电子版一份，以U盘形式提供。

### 4.2 工作大纲及进度计划的提交

咨询人应接到中标通知书后 7 天内，针对工作内容向发包人提交具有可实施性的详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为合同文件的组成部分，是发包人对本合同进行项目管理的依据之一。

### 4.3  成果验收

4.3.1 咨询人在发包人的协助下，通过日常巡查、定期检查、专项检查等，完成合同规定的工作任务。

4.3.2 出具的成果文件应符合国家和交通运输部相关标准、规范、规定的要求。

4.3.3 成果文件的验收方法：通过发包人验收。

## 5.责任和保障

### 5.1  发包人的违约

5.1.1 发包人超过合同规定的日期支付费用的，应偿付逾期的违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利），利率按同期商业银行贷款利率。

5.1.2 在合同的履行期间，发包人要求终止或解除合同的（但并非咨询人原因造成），发包人除应按咨询人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%向咨询人支付违约金。

### 5.2  咨询人的违约

5.2.1 咨询人违约的情形

（1）咨询人违反合同约定，将合同任务转包或者分包或者必须分包而未分包的；

（2）咨询人的研究工作未严格遵循科学、客观、公正的原则，或出具的咨询成果文件不符合国家和交通运输部相关标准、规范、规定的；

（3）咨询人未能按期提交安全管理技术咨询服务相关成果文件的（发包人同意延长期限的除外）；

（4）咨询人检查组人员少于4人或不符合本合同条款第3.1.3~3.1.4款的规定的；

（5）咨询人在投标文件中承诺投入本项目的项目负责人未经发包人同意发生变化（因不可抗力引起的人员变动除外）的；

（6）咨询人违反合同条款第3.1.16款的规定，未经发包人的批准，将发包人提供的资料或安全管理技术咨询服务成果透露给第三者；

（7）咨询人和设计人、施工承包人应加强沟通，密切合作，共同为提高施工质量、实现项目目标努力。因施工方案引起的任何质量事故，咨询人应承担连带责任。

（8）咨询人无法或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

5.2.2 对咨询人违约的处理

（1）咨询人发生第 5.2.1（1）目约定的违约情形，将合同任务转包的，发包人将有权解除合同，课以咨询人签约合同价 20％的违约金，并按相关法律处理；咨询人未按合同约定进行分包的，责令改正，并每次课以签约合同价2％的违约金。

（2）咨询人发生第 5.2.1（2）目约定的违约情形时，应限期改正，并课以不超过签约合同价20%违约金。

（3）咨询人发生第 5.2.1（3）目约定的违约情形时，每延期 1 天课以不超过签约合同价的 1‰的违约金，累计不超过签约合同价的 5%，延期超过 30 天时，发包人有权单方面解除合同，并课以签约合同价 5%的违约金，咨询人承担由此引起的一切后果。

（4）咨询人发生第 5.2.1（4）目约定的违约情形时，除应及时更换符合规定的人员外，还将课以 2 万元/人次；由于更换人员延迟咨询进度对发包人造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。

（5）咨询人发生第 5.2.1（5）目约定的违约情形时，项目负责人课以 10 万元/次的违约金，经发包人书面同意更换的课以 3 万元/次的违约金。

（6）咨询人发生第 5.2.1（6）目约定的违约情形时，每发生一次，课以 3 万元的违约金。

（7）咨询人发生第 5.2.1（7）目约定的违约情形时，发包人有权视造成的时间延误和费用损失情况，课以不超过签约合同价 10%的违约金。

（8）咨询人发生第 5.2.1（8）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，课以不超过签约合同价 20%的违约金。

所有违约金和赔偿金在咨询人服务费中扣除。

### 5.3  赔偿责任的期限

发包人或咨询人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是咨询人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

### 5.4  赔偿的限额

咨询人的累计违约金为安全管理技术咨询服务费总额的30%，对咨询人课以的违约金，在应支付给咨询人的服务费中课除。违约金由项目建设单位统筹支配。当达到此限额时，发包人在按规定报备后有权单方面终止安全管理技术咨询服务费合同。

### 5.5  保障

在咨询人不违反有关法律、法规和合同约定的前提下，发包人应保障咨询人免受因履行本全管理技术咨询服务合同而引起的外界索赔或干扰。

### 5.6  保险

咨询人应在安全管理技术咨询服务期内，自费办理本项目咨询人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果咨询人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

## 6.合同的生效、推迟与终止

### 6.1  合同的生效

合同文件自双方在合同协议书上签字并加盖单位章后生效。咨询人工作的开始和完成时间按照合同文件的规定执行。

### 6.2  延误

6.2.1 由于发包人或不可抗力等因素，导致服务增加和时间延续，则：

（1）咨询人应将此情况与可能产生的影响尽快以书面形式通知发包人，并采取合理措施使损失减至最低。

（2）咨询人应保持详细原始记录。

发包人在与咨询人协商后应相应地延长咨询人的工作期限。

6.2.2 由于发包人或不可抗力等因素，咨询人无法履行合同的，咨询人可以提出终止合同，并于 28 天前以书面形式通知发包人，由此造成的损失，应由发包人根据合同单价和咨询人实际完成的工作量予以赔偿。

### 6.3  推迟与终止

6.3.1 发包人可以在至少 14 天以前以书面通知咨询人暂停全部或部分工作或终止本合同，一旦收到此类通知，咨询人应立即安排停止计划并将费用减到最小。

6.3.2 发包人认为咨询人无正当理由而未履行本合同规定的责任与义务时，应以书面形式通知咨询人，并说明理由。若发包人在 14 天内没有收到满意的答复，发包人可以发出进一步的通知终止本合同，但此进一步的通知必须在第一个通知发出 14 天后发出。

### 6.4  合同终止不影响权利和责任

不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

## 7.安全管理技术咨询服务的费用与支付

### 7.1 费用

7.1.1 发包人应按合同规定按时向咨询人支付安全管理技术咨询服务费用。

7.1.2 本合同的咨询工作计价模式为：固定总价。

7.1.3  合同价格应视为包括了完成施工安全风险总体评估、安全管理技术咨询服务的全部费用，包括：人员费用（包括工资、津贴、福利费、劳动保护费、加班费等）、现场费用【包括办公费（除办公场地费）、会议费、培训费、差旅交通费及现场车辆等】、检查费用（包括检查用设备、工器具、材料、试验等）、其他费用【包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使用或租赁费、设备仪器折旧、维修或租赁费、企业管理费、利润和税金等】等为完成本项目施工安全风险总体评估、安全管理技术咨询服务的一切全部费用。经确认的合同价格不随国家政策、法律法规、标准和市场因素、材料因素、施工工期等变化而进行调整。

### 7.2  支付

7.2.1 项目施工安全风险总体评估费的支付：

合同签订后，项目法人向咨询人支付施工安全风险总体评估费的20%；咨询人按国家规程、规范或相关部门及建设管理单位要求完成项目施工安全风险总体评估，顺利通过专家评审并提交最终稿，项目法人向咨询人支付剩余施工安全风险总体评估费的80%

7.2.2 安全管理技术咨询服务费的支付：

（1）项目开工后，支付安全管理技术咨询服务费的20%，后面每半年（共四次）支付安全管理技术咨询服务费的15%，累计支付最高不超过安全管理技术咨询服务费的80%；

（2）本项目所有工程通过交工验收并提交的安全管理技术咨询服务相关成果的总结、出版等通过建设管理单位验收后支付剩余安全管理技术咨询服务费的20%。

7.2.3  违约金

7.2.3.1  根据安全管理技术咨询服务合同条款第5.1款确定的赔偿金额，经双方确认后应由发包人在当期日常支付中向咨询人支付。

7.2.3.2  根据安全管理技术咨询服务合同条款第5.2款确定的违约金，经双方确认后由发包人从对咨询人的当期日常支付中扣回。

7.2.4  支付争议

如果发包人对咨询人提交的付款申请有异议，发包人应在收到付款申请 10 天内发出书面通知要求咨询人澄清，咨询人应在 15 天内作出回复。发包人在收到咨询人书面澄清（以发包人签收的日期为准）之日起 30 天内支付。如果咨询人在收到发包人要求书面澄清的通知后 15 天内（以咨询人确认收到通知的日期为准）未做任何书面答复，则发包人不予支付，直到咨询人作出书面澄清为止。

### 7.3  货币

除专用合同条款另有约定外，发包人支付咨询人履行安全管理技术咨询服务的费用一律采用人民币支付。

## 8.其他

### 8.1 法律和法规

本合同必须服从中华人民共和国现行法律和法规，对合同的解释应以中华人民共和国现行法律和法规为准。

### 8.2 保密

在本项目安全管理技术咨询服务合同有效期间，未经发包人的书面同意，乙方不得泄露与本项目及安全管理技术咨询服务合同涉及的有关保密资料。

### 8.3 项目审计

浙江省审计厅对项目竣工决算的审计结果，对项目建设单位、安全管理技术咨询服务单位、各参建单位均具有约束力。

### 8.4 利益的冲突

咨询人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；咨询人不得参与与发包人的利益有冲突的任何活动。

### 8.5 争议的解决

本合同在执行过程中，如发生任何争议、纠纷或因违反、终止本合同而引起的对损失、损害的任何赔偿，应事先协商或由本项目上级交通运输主管部门协调，在咨询人和发包人之间达成一致意见。如未能达成一致，依法向甲方单位所在地有管辖权的人民法院起诉，因诉讼产生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费、律师费等由违约方承担，或按法院生效法律文书确定的金额各自承担。

合同协议书

本合同协议书由                  (以下简称“甲方”)与                   (以下简称“乙方”)于    年   月   日共同签署。

甲方通过    月    日的中标通知书接受了乙方为          （项目名称）    标段安全管理技术咨询服务所做的投标，双方达成如下条款：

一、工程概况：

第   标段由K   ＋   至K   ＋   ，长约   km，公路等级为    ，设计时速为    ，   路面，有   立交   处；特大桥    座，计长   m；大中桥   座，计长   m；隧道   座，计长   m以及其他构造物工程等。

二、乙方承担的安全管理技术咨询服务任务主要工作内容包括：               。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件；

（2）中标通知书；

（3）合同条款；

（4）报价清单；

（5）安全管理技术咨询服务大纲；

（6）构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。

四、合同总价为人民币（大写）         元（¥        ）。

五、项目负责人：                                    。

六、服务期：                                        。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照安全管理技术咨询服务合同条款的规定。

八、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。乙方完成全部安全管理技术咨询服务工作且服务费用结清后失效。

九、本合同协议书两份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲  方：（单位全称）  （盖单位章）         乙  方：  （单位全称）  （盖单位章）

法定代表人                                 法定代表人

或                                     或

其委托代理人   （职务）                    其委托代理人   （职务）

（姓名）                                    （姓名）

（签字）                                    （签字）

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

日期：                                     日期：

# 第六章  谈判响应文件格式

供应商应根据谈判文件中所提供的格式编制谈判响应文件，对于未提供格式的可自行确定。

## 一、资格文件格式：

### 1.资格审查自查表（供应商根据自身情况如实填写）

| 资格审查表（自查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格要求 | 基本资格要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目（否）接受联合体投标 |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 特定资格 要求 |  |
|  | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |  |  |  |  |  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 我方以联合体形式投标 |  | 本项目专门面向中小企业采购 | 1、投标人须具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书且经“全国投资项目在线审批监管平台”备案（备案专业至少包含“公路”）。2、投标人自2019年7月1日（以合同协议书或委托书签订时间为准）以来,承担过1个二级及以上公路项目的安全管理技术咨询服务（或安全总体风险评估或安全总体风险评价或安全顾问咨询服务）。 | 资格审查结论 |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  | 我方不以联合体形式投标 |  |  |  |
| 自查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.具有独立承担民事责任的能力。 查有效的营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证（或其它缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 查具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺（格式自拟）或查最近年度的财务报表复印件（资产负债表及利润表或相关说明等）。 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 查自行提供的承诺书，格式自拟。 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 查依法缴纳税收和社会保障资金的书面承诺（格式自拟）。 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 查自行提供的承诺书，格式自拟。 6.法律、行政法规规定的其他条件。 查自行提供的承诺书，格式自拟。 7.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 查自谈判公告发布之日起至谈判响应截止日前任意时间的信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”的查询截图以及中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”的查询截图。 8.落实政府采购政策需满足的资格要求。 （根据竞争性谈判公告中落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）。 专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件）。（如要求，查相关证明材料，格式附后） 9.特定资格要求。 查“全国投资项目在线审批监管平台”备案的截图；业绩证明材料为合同协议书（或委托书）复印件或中标通知书复印件。 10.自查情况：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。 11.资格审查结论为符合要求或不符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 法定代表人或代理人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.资格证明材料

（根据《资格审查自查表》中提及的材料如实提供）

### 3.享受政府采购支持政策相关证明

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明： 请登录http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202012/t20201228_3637419.htm认真阅读理解财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知。

可登录http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm查阅工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日期：  年  月  日

属于监狱企业的证明文件

（格式自拟，若不符合可不提供）

### 4.服务团队人员简要介绍

（格式自拟）

注：服务人员配置要求需响应谈判文件要求，并提供相应证明材料（如职称证书、职业资格证书、业绩证明材料（合同协议书或委托书或中标通知书复印件）等）。

## 二、商务技术文件格式：

### 1.谈判声明书

致：                （采购单位名称）：

(供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我       （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其产品和服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有谈判响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

4.我方通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

### 2.法定代表人身份证明书及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人身份证复印件粘贴处

（二）法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

委托代理人身份证复印件粘贴处

供 应  商 ：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

### 3.供应商情况介绍

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 4.服务条款偏离表

项目编号：

| 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应根据自身实际情况、对照谈判文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如全部响应谈判文件服务要求的，可在“响应情况”一栏写均响应谈判文件服务要求。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 5.详细的服务方案及服务承诺

（格式自拟）

### 6.政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

长兴县交通建设发展中心、耀华建设管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（签名）：

日期：   年   月   日

### 7.供应商认为需要提供的其他文件和说明

（格式自拟）

## 三、报价文件格式：

### 1.谈判函

致：                     （采购单位名称）：

根据贵方为                      的竞争性谈判公告（项目编号：       ），签字代表       （全名）经正式授权并代表供应商             （供应商名称）提交谈判响应文件，并对本项目全部内容进行报价。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、谈判过程、成交结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本谈判响应文件有效期自谈判响应截止时间起    日。

4.如成交，本谈判响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：                     电话：

传真：                  供应商代表姓名：                 职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:

日        期:

### 2.谈判报价一览表

谈判报价一览表（首次报价）

项目名称：                                                    报价单位：元

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 首次报价总价 | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注:▲1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应谈判文件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

谈判报价一览表（最终报价）

项目名称：                                                    报价单位：元

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 最终报价总价 | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

注：此表在政采云在线最终报价异常时提供，谈判响应文件中无需提供。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 3.报价明细表

| 序号 | 费 用 名 称 | 单位 | 合价（元）（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工安全风险总体评估 | 总额 |  |  |
| 2 | 安全管理技术咨询服务 | 总额 |  |  |
| 3 | 报价总价 | 总额 |  | （1）+（2） |

注：单价按最后报价与首次报价同比例下浮。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

### 4. 供应商针对报价需要提供的其他文件和说明

（格式自拟）