- 2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统

- 竞争性磋商文件

- 项目编号：HJZXCG-2024019

- 采购单位：长兴县公路与运输管理中心

- 代理机构：杭州建设工程造价咨询有限公司

2024年08月

目 录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商需求	7

第三章  磋商供应商须知	23

第四章  磋商办法及评分标准	38

第五章  合同主要条款	42

第六章  磋商响应文件格式	46

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统的潜在供应商应在浙江省政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）竞争性磋商文件，并于2024年08月29日13:30时（北京时间）前上传磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HJZXCG-2024019

项目名称：2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1824963元

最高限价（元）：1824963元

采购需求：

| 标项序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要规格描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统 | 1 | 项 | 182.4963 | 提供桥梁结构安全实时监测系统解决方案、设备供应、安装调试和技术服务等。（具体参数详见竞争性磋商文件） |  |

合同履行期限：2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统服务期（质保期）为3年。

本项目（不）接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购, 供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（模板详见附件）。(监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)。

4、本项目的特定资格要求：具有有效的公路工程试验检测机构综合甲级资质或公路工程试验检测机构桥梁隧道工程专项资质；具有计量主管部门颁发的CMA认证证书。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年08月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http：//zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0。

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年08月29日13:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线电子投标

五、响应文件开启

开启时间：2024年08月29日13:30（北京时间）

地点（网址）：长兴县公共资源交易中心（长兴县锦绣路8号）4楼本项目开标室（具体以电子屏幕今日交易场地安排为准）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.其他事项：

3.1《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.2供应商应当在磋商响应截止时间前，如认为需要，供应商可以选择递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。考虑疫情情况，U盘或光盘备份文件和纸质备份磋商响应将通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为长兴县格兰国际广场A座20楼（联系人：范工，电话：15757154502），由采购代理机构统一负责接收，邮寄接收截止时间：开标前一天17∶00时。

3.3（1）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策；（2）本项目是否专门面向中小企业采购：是；（3）为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭政府采购合同或成交通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

七、对本次磋商提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：长兴县公路与运输管理中心

地 址：长兴县太湖东路199号

项目联系人（询问）：王工    项目联系方式（询问）：0572-6266031

质疑联系人：沈秦              质疑联系方式：0572-6230617

2、采购代理机构信息

名 称：杭州建设工程造价咨询有限公司

地 址：浙江省湖州市长兴县格兰国际广场A座20楼

传 真：0572-6778801

项目联系人（询问）：范工

项目联系方式（询问）：15757154502

质疑联系人：吴工

质疑联系方式：0572-6778801

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局

地 址：/

联系人 ：佘先生           监督投诉电话：0572-6027789

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  磋商需求

一、采购内容及技术要求

（一）项目范围及要求

对G104京岚线李湖大桥（上行、下行）桥梁建立现场动态安全监测系统，通过对核心表征数据的连续监测、科学分析，有效地掌控运营期桥梁的结构使用状态及其发展演化趋势，降低运营成本，延长桥梁服役寿命，并结合通行车辆荷载分析，及时发现桥梁安全隐患并进行动态实时预警，防范桥梁出现坍塌事故，确保桥梁运营安全。

1、本项目服务期：2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统服务期为3年。

2、部署和实施地点：长兴县。

（二）桥梁概况

李湖大桥位于湖州市 G104 京岚线上。桥梁全长 467m，跨径组合为 4×30+20+（45+80+45）+5×30m；左右分幅，单幅桥面宽 21.5m，桥宽组合为 0.5m（护栏）+3.5m（人行道）+3.5m （非机动车道）+1.5m（机非分隔带）+12m（行车道）+0.5m（护栏）。于 2012 年建成通车。 上部结构：连续变截面箱梁；下部结构：采用桩柱式墩、重力式台，灌注桩基础、扩大基础。

主桥箱梁一般构造：单箱梁顶面宽 21.5m，底面宽 15.5m，为满足桥面横向布置和减轻自重，箱梁顶和底板设置成 2.0%的单向横坡。在主墩顶箱梁断面梁高为 4.5m，高跨比为 1/7.778。在各跨跨中和边跨现浇梁段梁高均为 2.0m，其间梁底下缘以 2 次抛物线变化，单幅桥三跨连续体系由两个支架浇筑的墩顶 0、1 号梁段、在两个主墩上按“T 构”用挂篮分段对称悬臂浇筑的梁段、吊架上浇筑的跨中合拢梁段及通过支架浇筑的边跨现浇梁段组成，墩项 0 号梁段长 3.25m，1 号梁段长 3.25m，总长为 10m，两个“T 构”的悬臂各分为 9 对梁段，其梁段数及梁段长度从根部至跨中各为 4×3.5m、5×4.0m，每幅主桥主墩及边墩墩顶箱梁综合考虑受力和变形要求箱梁内设横隔板，为了满足施工和管理需要在 0 号节段箱梁横隔板处设置了人洞，另外在边跨现浇段底板亦设置了人洞。在每个梁段的两侧腹板中隔板中间各设置一个直径 10cm 的通气孔，以减少箱内外温差。

主桥桥墩为三柱式实体桥墩，矩形截面，柱与柱之间设置横向系梁。主墩单柱宽2.8m，长 2.8m，共设 3 根立柱；承台高 3.0 米，基础为直径 2.0m 钻孔桩。主桥交接墩采用三柱式桥墩，矩形截面，柱长、宽均为 1.6m，柱顶设置盖梁，盖梁宽 2.4m,高 1.7m,台阶高度均 0.3m，承台为 H 型承台，高 2.2m，基础为直径 1.5m 钻孔桩。引桥桥墩采用桩柱接盖梁，基础为1.5m 钻孔桩；桥台采用桩接盖梁，基础为 1.5m 钻孔。

引桥上部构造为装配式部分预应力混凝土连续箱梁。箱梁采用单箱单独预制、简支安装、 现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。为了便于模板制作和外形美观，主梁纵向外轮廓尺寸保持不变。引桥范围桥面铺装层为 10cm 厚的沥青混凝土+防水层+10cm 厚 C50 混凝土调平层。单幅设置 7 片箱梁。

（1）设计荷载等级:公路 I 级

（2）上部结构：连续变截面箱梁，主桥支座采用盆式橡胶支座，引桥支座采用板式橡

胶支座；

（3）下部结构：采用桩柱式墩、重力式台，灌注桩基础、扩大基础；

（4）桥面系：沥青混凝土铺装，两侧设置组合式护栏；

（5）桥梁通行载重：限载 49t；

（6）通航等级：五级

（三）采购清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统硬件 |  |  |
| 1.1 | 传感器子系统 |  |  |
| 1.1.1 | 环境温湿度仪 | 台 | 2 |
| 1.1.2 | 压力变送器 | 台 | 12 |
| 1.1.3 | 拉线位移计 | 个 | 4 |
| 1.1.4 | 裂缝计 | 个 | 12 |
| 1.1.5 | 温度计 | 台 | 6 |
| 1.1.6 | 高清摄像头 | 台 | 3 |
| 1.1.7 | 动态称重系统 | 套 | 1 |
| 1.2 | 采集传输子系统 |  |  |
| 1.2.1 | 数据采集仪 | 台 | 2 |
| 1.2.2 | 应变采集板卡 | 通道 | 12 |
| 1.2.3 | 电流采集板卡 | 通道 | 16 |
| 1.2.4 | 温度采集板卡 | 通道 | 6 |
| 1.2.5 | 电压采集板卡 | 通道 | 4 |
| 1.2.6 | 工控机 | 台 | 1 |
| 1.2.7 | 光纤专网接入及流量费 | 年 | 3 |
| 1.2.8 | 存储硬盘 | 个 | 2 |
| 1.2.9 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 1.2.10 | 工业以太网交换机 | 台 | 2 |
| 1.2.11 | 数据采集一体化机柜 | 台 | 3 |
| 1.2.12 | 智能控制 PDU | 台 | 2 |
| 1.2.13 | 服务器 | 年 | 3 |
| 1.2.14 | 采集站间光缆、电力电缆、信号光缆 | 项 | 1 |
| 1.2.15 | 通讯、供电、防雷等附属工程及辅材 | 项 | 1 |
| 二 | 系统软件 |  |  |
| 2.1.1 | 数据采集与传输软件 | 套 | 1 |
| 2.1.2 | 数据处理与存储软件 | 套 | 1 |
| 2.1.3 | 数据控制与管理软件 | 套 | 1 |
| 2.1.4 | 用户界面设计 | 项 | 1 |
| 2.1.5 | 省部级及其他平台对接 | 项 | 1 |
| 三 | 系统安装集成调试 |  |  |
| 3.1.1 | 设备安装人工费 | 项 | 1 |
| 3.1.2 | 设备安装机械费 | 台班 | 10 |
| 3.1.3 | 系统集成调试费 | 项 | 1 |
| 四 | 技术服务 |  |  |
| 4.1.1 | 软件手册编制 | 项 | 1 |
| 4.1.2 | 硬件手册编制 | 项 | 1 |
| 4.1.3 | 软硬件维护 | 年 | 3 |
| 4.1.4 | 数据分析报告编制 | 年 | 3 |

二、系统硬件要求

（一）传感器子系统

（1）环境：

监测项包括环境温湿度。

监测目的

①作为分析结构状态和结构损伤发展状态的重要参数指标；

②实现运营期结构监测系统自身仪器设备所处环境的监测；

③监测箱梁内部或桥面空气温湿度状况，指导桥梁构件的养护维修工作。

（2）作用：

监测项包括车辆荷载、结构温度。

监测目的

①通过对各车道车流量、车重、轴重、车速等参数的监测，实现对超载车辆的在线报警；建立交通荷载谱，用于桥面板与主梁关键结构部位的损伤分析；为桥梁校验系数分析提供输入数据。

②及时发现和记录桥梁发生的突发事故，第一时间判断事故是否对桥梁结构造成破坏程度。

（3）结构响应：

监测项包括主梁竖向位移、梁端纵向位移。

梁竖向位移监测目的

①主梁的线形是反映当前大桥内力状态的重要指标，是进行梁桥内力状态识别最重要的输入参数；

②主梁竖向位移的变化也是反映行车舒适性和进行桥梁适用性评价的直接指标；

③反映大桥当前安全状态及进行内力状态评估逆分析的重要参数，是必须监测需要实时掌控的内容。

梁端纵向位移监测目的

纵向变形数据为评估结构的使用状态提供依据，作为运营期间安全性预警的重要信息，作为直观评估桥梁内力状态的重要参数。

（4）结构变化：

监测项包括混凝土结构裂缝。

监测目的

作为运营期间结构安全性预警的重要信息，也是结构状态分析的重要基数据。针对结构构中关键裂缝进行重点监测，跟踪裂缝的发展趋势，提早预防结构劣化。

（5）其他：

监测项包括视频监控。

监测目的

①在极端天气条件下观测桥梁主要受力构件的变形、振动情况，为监测数据的报警及异 常提供依据和参照；

②及时发现和记录桥梁发生的撞击、火烧等事故，第一时间判断事故是否对桥梁结构造成破坏程度；

- (6)技术指标：

- 1、环境温湿度计的技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| （1）空气相对湿度测量 |  |
| 测量范围 | 0-100%RH |
| 输出信号 | 4-20mA 电流，需与采集设备匹配 |
| 精度 | ±1.5%RH（0~90%、-15~40℃范围） |
| 稳定性 | 小于 1 %Rh/年 |
| 操作温度 | -40℃至 60℃ |
| （2）空气温度测量 |  |
| 输出信号 | 4-20mA，需与采集设备匹配 |
| 测量范围 | -40℃至 60℃ |
| 精度 | ±0.3℃ |
| 采样频率 | 10 分钟 1 次 |

2、动态称重系统的技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 电感线圈，压电薄膜传感器 |
| 称重精度 | ＜10% |
| 称重范围 | ≤30t/轴 |
| 单轴最大过载能力 | 200% |
| 车速检测范围 | 5~200km/h |
| 车速检测精度 | ＜2km/h |
| 车流量检测误差 | ＜2% |
| 工作环境 | -30℃~+80℃, 0～95%RH |
| 采样频率 | 触发采集 |

3、摄像头的技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 抓拍摄像机 |
| 最大分辨率 | 最高 4096(H)×2160(V) |
| 帧率 | 25FPS |
| 照射距离 | 不低于 200m |
| 防护等级 | IP65 |
| 视频采集功能 | 具备自动光圈、变焦镜头、昼夜自动转换，能够实现车辆的识别、抓拍 |

4、结构温度计技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 温度 | -25℃~+80℃ |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 测量方式 | 埋入式 |
| 采样频率 | 10 分钟 1 次 |

5、压力变送器的技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 供电 | 24 VDC |
| 输出信号 | 4~20mA+HART |
| 量程 | 0-6m |
| 精度 | 0.05% |
| 采样频率 | 1Hz |

6、拉线位移计技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 量程 | 1200mm 或可定制 |
| 线性度 | ±0.25%FS |
| 重复性 | ±0.05%FS |
| 最大往复速度 | 1000mm/sec |
| 采样频率 | 10 分钟 1 次 |

7、裂缝计的技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 量程 | 12.5mm 或可定制 |
| 最大允许误差 | ≤0.02mm |
| 分辨力 | ≤0.01mm |
| 工作温度范围 | -20℃~+80℃ |
| 采样频率 | 1 小时 1 次 |

8、视频监控的技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 最大图像尺寸 | 1920×1080 |
| 镜头要求 | 每个摄像机含一个固定镜头和一个转动镜头 |
| 测量精度 | ±0.1%F.S |
| 视频制式 | 24FPS |
| 红外视距 | 200m |
| 增益模式 | 自动/手动 |
| 镜头间距 | 4.5-135m ，30 倍光学变焦 |

（二）采集传输子系统

1、数据采集设备

数据现场设备包括数据采集主机和数据采集单元，数据采集单元和数据采集主机总线相连，各采集单元分别采集不同的电压、电流信号，对应不同的监测项。

现场采集设备具有适当的数据预处理能力和充足的缓冲存储器容量，以保存一定时段的采样数据。根据传感器性质以不同采样率实时采集到的数据，在进行数据传输之前，应在内存中有一定长度的缓冲，以便提高数据安全性及进行数据预处理操作。同时，为了采集到数据的安全，现场数据采集站必须考虑采集数据在本地存储的问题。

2、通信设备

现场数据采集站与数据监控中心的网络需要事先预留或新建网络接口，也可以采用公网 进行数据传输，网络带宽不小于 100MB。从监控中心（或采集站）到省级监测系统的通信接口可采用 Web Service 接口或其它形式来进行业务数据的交互。通信设备由通信服务器、光纤交换机组成，其作用是将数据现场采集层采集的信号传输汇聚到现场远程传输光纤网络处，由光纤专线或网络将数据现场传输汇聚层的数据远程传输至远程集群监控中心。

3、计算存储资源

从桥梁现场到远程集群监控中心的通信连接通过租用光纤数据专线将数据、视频信息从桥梁现场传送到服务器。

4、网络安全设备

为了保护信息系统的安全性，系统建设依据《中华人民共和国网络安全法》与《网络安全等级保护条例》，从技术和管理等方面进行“整体、全面”安全建设。系统应按照计算机信息系统等级保护二级标准进行的安全防护措施。

- 5、技术指标

- 1、数据采集仪性能指标

| 机箱形式 | 19 英寸 3U 标准机箱 |
| --- | --- |
| 通讯方式 | 4G、以太网 |
| 多台仪器同步方式 | NTP 同步 |
| 单台卡槽数 | 16 个 |
| 支持板卡类型 | 应变、热电阻、电压、电流、振弦、总线、IEPE |
| 采样速率（连续采样） | 1 、2 、5 、10 、20 、50 、100 、200HZ |
| 仪器尺寸（mm） | 482×337×144（19 英寸 3U 机箱） |
| 仪器防水防尘等级 | IP50（标准机箱） |
| 供电电源 | AC220/50Hz |
| 工作温度 | -10～50℃ |
| 工作湿度 | 40℃（20～90）%RH |

- 2、应变测量板卡技术指标

| 测量点数 | 8 通道/卡 |
| --- | --- |
| 模数转换器 | 24 位 A/D 转换器 |
| 采样速率（连续采样） | 1 、2 、5 、10 、20 、50 、100 、200HZ |
| 频响范围 | DC~30Hz（平坦度 0.1dB） |
| 输入方式 | DIF_DC |
| 适用应变计电阻值 |  |
| 三线制 1/4 桥电阻范围 | 120Ω 或 350Ω |
| 半桥、全桥电阻范围 | 60Ω~20000Ω 任意设定 |
| 应变计灵敏度系数 | 1.0～3.0 自动修正 |
| 供桥电源 |  |
| 输出电压范围（DC） | 2V |
| 精度 | 不大于 0.1% |
| 稳定度 | 不大于 0.05％/小时 |
| 最大输出电流 | 20mA/CH |
| 应变量程 | ±50000με, 最小分辨率 0.5με |
| 应变示值误差 | ±（0.5％red±3με) |
| 零位漂移 | 不大于±3με/4h（输入短路，在最大增益和最大带宽时折算至输入端） |
| 噪声 | 不大于 3με 峰值 |
| 自动平衡范围 | ±20000με |
| 长导线电阻修正范围 | 0.0～100Ω |

3、电流板卡技术指标

| 测量点数 | 8 通道/卡 |
| --- | --- |
| 接线方式 | 三线制或两线制 |
| 供电电压 | 12VDC 、24VDC |
| 测量范围 | 4~20mA |
| 测量误差 | 0.5%FS |

4、电压板卡技术指标

| 测量点数 | 8 通道/卡 |
| --- | --- |
| 激励电压 | 5V 、12V 、24V（订货时确定一种） |
| 每通道传感器负载能力 | DC24V 供电下，工作电流不低于50mA，启动电流不低于 60mA |
| 测量范围 | 500mV 、5000mV，订货时确定一种 |
| 测量误差 | 0.5%FS |

5、热电阻板卡技术指标

| 测量点数 | 8 通道/卡 |
| --- | --- |
| 模数转换器 | 24 位 Σ-ΔA/D 转换器 |
| 采样速率（连续采样） | 1 、2 、5 、10 、20 、50 、100 、200HZ |
| 频响范围 | DC~30Hz（平坦度 0.1dB） |
| 铂电阻类型 | 各类热电阻温度传感器 PT10 、PT100 、PT1000，四线制类型均支持 |
| 测温范围 | -200℃~850℃ |
| 测量精度 | 0.5%±0.5℃ |
| 恒流供电 | 1mA |

6、采集工控机的技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 处理器 | 板载 Intel® CeleronJ1900 2.0GHz 处理器 |
| 系统 | 支持 Windows® CE 6.0, WES 2009, WES 7 及 Linux，支持 64 位 Windows 7 |
| 内存 | 4GB DDR3 |
| 端口 | W4XCOM, 2XLAN ，6 个 USB 2.0 端口,3XmPCI3,VGA |
| 硬盘 | 1T 相当于原始数据存储不少于 3 个月 |

7、光交换机的技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 接口 | 支持 2 个 100Base-FX 单模或多模光纤接口 |
| 环网冗余协议 | 支持（冗余时间<100ms） |
| 电口 | 6 个 10/100Base-T(x)电口 |
| MAC 地址表大小 | 2k |
| 组网 | 环网、星型、链型 |

8、服务器技术要求

| 技术参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 类型 | 机架式服务器（或云服务器） |
| CPU | Intel Xeon E5 |
| 内存 | 16GB (1x16GB) DDR4-2400 |
| 硬盘 | 大于 300GB 2.5in HDD |
| 硬盘槽位 | 8 |
| 电源 | 500W PWR SUPPLY |
| 阵列控制器 | 支持 RAID 0/1/5/6 |
| 通讯接口 | RJ45 |

三、系统软件

1、数据采集与传输软件

（1） 功能特点

数据采集与传输是整个监测系统的中枢与关键，主要完成原始数据的获取与传输，是连 接现场采集设备和实体服务器的中转站，所以要求系统有较高的稳定性和可自修复性。数据 采集程序部署在桥梁现场工作站中，和现场采集器等设备通讯，采集各种监测数据，并将数 据发送至监控中心或实体服务器。

（2） 软件设计

为了采集终端软件调试与使用的方便和规范，各采集终端使用统一的软件架构。由于每 一台终端的硬件配置都有所不同，所采集的物理信号也各不一样，所以在设计和实现数据采 集终端软件时，充分考虑以下几个方面：

①统一的软件架构

②模块化、可扩展的数据采集功能

③便于维护、配置的操作界面

2、数据处理与管理软件

（1）数据存储设计

数据存储和管理模块作为监测系统非常重要的一部分，主要是将处理过的监测数据进行 存储和管理，管理整个健康监测系统收集的桥梁全寿命期的所有监测数据，并完成数据的存 储、查询、归档等。该模块作为桥梁监测数据的管理平台，为其它系统提供有效的信息源， 也为各应用子系统提供可靠的数据交换与存储平台，方便开发与使用

（2）数据处理流程

监测系统数据流量大、途径环节多、应用逻辑复杂， 因此需要对监测数据流进行专项设 计。总体上， 从采集前端到最终用户查看，监测数据会经历采集、解析、清洗、初始化、实 时展示、预警判断等节点流程， 并包括各流程之间的数据传输、部分节点处的数据存储以及 向外部系统的数据推送

（3）数据管理设计

数据管理应具备智能化读取、存储接口， 应能保证监测数据的安全、结构化、共享性以及对应用软件的友好支持。数据库设计遵循技术先进、架构合理的设计原则， 按照不同的数 据类型和功能进行分类存储管理。

（4）容灾备灾设计

监测系统需要长期稳定的保存各种数据，数据库管理员需要制定合理的备份数据库、恢 复数据库、收缩数据日志、转移数据库的策略，以保证数据的完整及安全。

3、用户界面软件

（1）实时监测及报警

对各项指标进行实时监测数据展示，同时系统分为三级报警：一级警示、二级报警、三 级报警。依据最新规范， 包含实时报警、特征值报警、累计报警及周期报警， 且开发了完整 的报警处置模块；经过数据清洗以后的数据进行实时有效报警，为桥梁养护管理的决策部署 提供科学、准确、及时的信息， 一旦发生超限将进行网络报警同时将告警信息通过短信发送 至管理员手机。

（2）历史数据查询

历史数据查询分为折线图和散点图，根据不同监测项进行自由选择，也可以对选定的时 间段内容展示进行随意的拖拽。

（3）数据统计分析

系统拥有多种数据统计方式，包括特征值统计、位移变形图、温度梯度、风玫瑰、上下 行车流量统计、超重统计等。

（4）专业结构分析

针对监测数据，系统可实现趋势分析，采用小波包滤波获得的静态缓变成分更为平滑自 然，能够从动态数据中分离出车辆荷载引起的效应，温度作用引起的效应，再进一步就可以 提取出结构发生的长期劣化效应，与数据基准期的统计进行对比；相关性分析可将自变量（环 境温湿度、结构温度、风荷载、温度主成分） 和因变量（主梁挠度、振动加速度、结构频率、 裂缝等结构响应）进行分析，再用曲线拟合揭示两者之间的相关性。

（5）突发事件专项分析

计算分析 10 分钟的主梁变形最大值、最小值、变化幅值及其随时间和风速的变化趋势。

（6）状态评估

根据桥梁日常运营监测数据分析和突发事件监测数据分析结果，进行桥梁状态评估，研 判桥梁工作性能。 桥梁状态评估分为基于监测数据的桥梁健康度评估。桥梁健康度评估分 为整体健康度与构件健康度，根据报警情况每月自动进行一次健康度评估。

（7）设备状态

该模块为传感器工作情况，在传感器统计模块汇总所有桥梁传感器的工作状态，在在线 状态模块显示每一传感器的状态，包括是否在线、最后一次采集时间、最近一次采集结果、所属桥梁、传感器类型、测点位置、通道名称、通道 ID 以及备注等情况。

（8）多源数据融合

系统提供定制化的 GIS+BIM 三维图层展示功能，监测数据可通过模型实时查看，为掌 握真实监测状况提供可视化、人性化操作界面。

4、外部平台对接

在系统设计时，需充分考虑了监测系统与第三方监测平台进行数据交互与共享，以及后 期与省、市级桥梁监测平台实现系统互联、数据共享， 且根据最新要求对数据格式进行了标 准化处理，满足省、市级平台统一的链路、传输、安全技术要求。系统中的数据共分为静态 数据与动态数据两大类，其中，静态数据主要包括桥梁信息、测点信息、传感器信息等， 动 态数据主要包括实时监测数据、分析数据、告警数据等。通过对传感器数据进行清理、转换 和分析，将分析后的数据按照省公路与运输管理中心要求进行上传。

四、系统运维要求

本项目系统运维期为3年，运维期内主要工作包括使用培训、报告出具和系统软件、硬 件日常维护等。

五、系统验收要求

系统验收应依据合同文件、批复的设计文件、业主单位签发的设计变更以及相关规范进行。系统验收应包括硬件验收、软件验收和资料验收三部分。

1、硬件验收

硬件验收应包含以下内容：

（1）进场设备材料的数量、规格型号、技术参数等与合同文件、设计文件的一致性， 合格证、质保卡、说明书及出厂检验报告是否齐全；

（2）传感器安装位置正确、牢固、端正，表面平整，与结构物接触面紧密，采取必要 的防腐防护措施，信号线按要求连接到位，静力水准系统连通管连接完好，无漏水、无阻塞， 管内无气泡，管内液体满足所在地区的防冻要求；

（3）数据采集设备处于正常工作状态，机柜内电力线、信号线、元器件等布线平直、 整齐、固定可靠， 插头牢固，出线管与箱体连接密封良好，机柜内无积水、尘土、霉变， 金 属机柜与接地连接可靠，接地引出线无锈蚀；

（4）光电缆线路敷设与数据中心设备安装应满足《公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程》（JTG 2182-2020）的相关要求。

2、软件验收

软件验收应包含以下内容：

（1）数据采集与传输软件功能完整性和一致性检查，能够正常采集、存储、转发监测数据，各项功能指标满足设计文件要求；

（2）数据处理与管理软件功能完整性和一致性检查，能够正常接收、处理、存储、转发监测数据，各项功能指标满足设计文件要求；

（3）用户界面软件功能完整性和一致性检查，各软件模块功能满足设计文件要求，静态基础数据、实时监测数据、历史统计数据等各类数据准确、齐全；

（4）软件整体请求响应速度、数据刷新率等性能指标满足设计文件要求。

3、资料验收

资料验收主要检查文档的齐全性、规范性和一致性，应包含以下内容：

（1）合同相关资料：合同协议书、招投标文件、系统设计文件等；

（2）实施过程资料：系统施工图设计文件、系统变更资料、监测设备设施安装记录、 软件设计说明书、监理资料（如有）、有关会议纪要；

（3）交工验收资料：系统实施工作报告、系统竣工图、硬件维护手册、软件操作手册、 系统试运行报告。

4、验收方式

硬件验收宜采取阶段验收的方式，根据硬件进场及安装进度分阶段进行，硬件进场验收 合格后方可进行安装调试。软件验收宜采取现场功能演示的方式， 软件实际功能和性能应符合设计文件中相关要求，功能覆盖率应不低于设计文件要求的 95%。阶段验收合格、软硬件 联合调试后，系统可进入试运行，试运行期宜为 3 个月。试运行结束，且在此期间数据采集、 存储、展示、查询等功能正常， 应组织交工验收。交工验收应由业主单位组织开展， 宜采用 会议验收的方式，并形成验收意见，在验收合格后应及时开具验收证书，作为系统交付使用的依据。

六、实施总体要求

1、实施总体要求

监测系统将在总体设计思路和原则的基础上开展设计、实施工作。首先， 编制系统实施 方案，并同步开展系统施工图设计。在施工图设计通过专家评审后，开展各仪器设备的进场、 报验，传感器、采集仪的安装和通讯线缆的布设， 采集信号调试，并同步开展采集软件、系 统软件的开发工作。在所有仪器设备安装结束后， 将组织专业人员进行传感器、采集仪的调 试以及整个系统的联合调试工作。系统调试完成后， 系统进入试运行期。我方组织系统培训 工作，并对系统初始采集结果进行分析，建立系统的初始状态。

实施单位应将根据系统特点，抽调较强的专业人员设立专门的项目团队，负责本项目的 实施工作。项目团队应全面组织管理该项目的施工、进度、质量、安全等工作。项目团队因 本着高效、精干的原则， 在业主、监理的管理和指导下， 与工程各承包方协调合作，及时解 决实施中出现的问题，对质量、进度、安全进行有效的控制。

2、实施注意事项

（1）桥梁健康设备安装不应破坏原有桥梁主体设施；

（2）监测设备基础位置、高度及有关基础护坡处理，应严格按照有关图纸和监理工程 师的意见处理。

（3）接地装置应严格按照图纸和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169-2006）要求，配合基础同时进行施工，隐蔽部分应在覆盖前及时做好中间测试， 检查和验收。

（4）本项目安装的强弱电箱、设备箱需核实现场尺寸后方可加工生产。

（5）本项目在施工时需对现有设施做好保护工作，以防止损坏。

（6）本项目图纸是在原有施工图的基础上设计的，现场施工接线时需核实现有设备接 线；对于控制、通信系统的接线需在厂家指导下实施。

（7）本工程未尽之处应参照国家有关规定、规范及标准施工。

七、其他要求：

（一）监测系统设计主要参考以下标准和规范的相关技术文件（不限于）

（1）《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）

（2）《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）

（3）《结构健康监测系统设计标准》（CECS333-2012）

（4）《桥梁健康监测传感器选型与布设技术规程》（T/CCES 15-2020）

（5）《结构健康监测系统施工及验收标准》（T∕CECS765-2020）

（6）《结构健康检测系统运行维护与管理标准》（T/CECS652-2019）

（7）《大跨度桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》（T/CECS 529-2018）

（8）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）

（9）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021)）

（10）《公路桥涵设计通用规范》（JTJ 021-89）

（11）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTJ 023-85）

（12）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（13）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

（14）桥梁交竣工资料、历年检测报告、加固维修资料。

（二）接入要求：监测系统要接入采购人自有的BMI系统，如产生费用由供应商自行考虑投标报价中。

八、付款方式

1.合同签订之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%，作为本项目预付款；

2.项目成果全部完成，经甲方和专家评审验收合格并交付使用后，甲方向乙方支付至合同价的80%。

3、余款（合同价的20%）在服务期内（第二年至期满）分别支付，每年支付合同价10%。

注：若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

九、报价要求

1、报价应是包含竞争性磋商文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括完成本项目的所有费用，包括人员服务费、技术咨询费、现场经费、设备设施费（包括办公、走航、交通和生活等设备设施）、管理费、利润、保险、税费、专家评审费、风险等各项应有费用、招标代理费等一切税金和费用。除甲方变更调整承包范围或承包内容外，此费用一次性包干。

2、供应商可结合企业自身实力和管理水平进行竞争性报价。

# 第三章  磋商供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统 |
| 2 | 采购内容及数量：详见磋商需求 |
| 3 | 磋商报价及费用：1、本项目磋商应以人民币报价；2、本项目的中标服务费15500元由成交供应商支付，在成交通知书发出后7天内向招标代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用。3、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 磋商保证金：无。 |
| 5 | ▲最高限价：人民币1824963元，磋商报价高于最高限价的磋商响应文件按无效标处理。 |
| 6 | 磋商响应文件的构成和份数： 本项目实行全流程网上电子投标。供应商应准备上传的电子磋商响应文件1份、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）1份、纸质备份磋商响应文件1份，共三类。 供应商应当在磋商响应截止时间前，如认为需要，供应商可以选择递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份磋商响应文件一份。考虑疫情情况，U盘或光盘备份文件和纸质备份磋商响应将通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为长兴县格兰国际广场A座20楼（联系人：范工，电话：15757154502），由采购代理机构统一负责接收，邮寄接收截止时间：开标前一天17∶00时 |
| 7 | 磋商响应文件的形式和效力： 磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）和纸质备份磋商响应文件。 1.电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 3.纸质备份磋商响应文件部分：按须知“磋商响应文件的组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 4.磋商响应文件的效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。 备注：以供应商解密成功的上传电子磋商响应文件为准，除非供应商原因导致的电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。 |
| 8 | 纸质备份磋商响应文件应按以下要求装订： 纸质备份磋商响应文件装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订（提倡双面编制）。是否分册由供应商自行确定。 成交供应商在领取成交通知书之前再递交4份纸质版磋商响应文件。 |
| 9 | 磋商响应文件签字、盖章要求： 上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件应按磋商文件要求进行签字盖章。 |
| 10 | 磋商响应文件的递交要求： 1.电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。 3.纸质备份磋商响应文件将以密封的纸质文件的形式递交。 |
| 11 | 磋商响应截止时间：2024年08月29日13:30 |
| 12 | 磋商时间：2024年08月29日13:30 磋商地点：政采云平台 |
| 13 | 磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收： （1）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传或备份磋商响应文件逾期送达或未送达指定地点的； （2）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件的； （3）仅提供备份磋商响应文件的磋商无效。仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目磋商活动无法进行下去的，磋商无效，相关风险由供应商自行承担。 |
| 14 | 本项目采取“不见面”形式进行开评标活动，法定代表人或其授权委托人无须到场，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。 |
| 15 | 本项目采用全流程电子开评标，请各潜在供应商自备可联网电脑及CA锁，在磋商响应截止时间后，供应商使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为磋商时间开始起半小时内。 电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施： （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统； （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作； （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击。 出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。 |
| 16 | 履约保证金的收取及退还：本项目免收履约保证金。 |
| 17 | 成交公告及成交通知书：磋商结束后7个工作日内，采购人发出成交通知书并将成交公告发布于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)、长兴县公共资源交易中心网（http://ggzy.zjcx.gov.cn）等网站或媒体。 |
| 18 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 19 | 付款方式：采购人自行支付。 |
| 20 | 磋商响应文件有效期：90天。 |
| 21 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。 2.查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3.信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存加盖单位公章。 4.不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法失信主体”名单；2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单。 5.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。 6.如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 22 | 1.本项目是否属于专门面向中小企业预留采购份额的项目：是 2.预留采购份额措施：整体预留 3.是否落实小、微企业价格扣除扶持政策：否 4.本项目中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 5.中小微型企业应按照采购文件所附格式要求提供《中小企业声明函》；符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的监狱企业视同小型、微型企业。 |
| 23 | 本项目所属专业：其他未列明行业。（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：其他未列明行业从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。） （1）政府采购政策相关说明 （一）文件依据 1.中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策 （1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） （2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号） （3）浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号） （4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号） （5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） （6）浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会浙江省中小企业局关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知（浙财采监〔2018〕2号） （二）为落实政府采购政策需满足的要求 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （2）其他的国家政策支持 供应商享受其他国家政策支持的，需提供相关证明材料，详见评标方法，符合要求的，相应评分予以得分。 |
| 24 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

（一）适用范围

本竞争性磋商文件适用于2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统。

（二）定义

1.“采购单位（采购人）”系指长兴县公路与运输管理中心。

2.“采购代理机构”系指受采购单位委托组织磋商的杭州建设工程造价咨询有限公司 。

3.“供应商”系指向采购单位提交磋商响应文件的磋商单位。

4.“产品”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应，否则将作无效标处理。

（三）现场踏勘

不集中组织现场踏勘。潜在供应商可自行进行现场踏勘，如因未踏勘现场造成报价失误，是供应商的责任且成交后不予调整。

（四）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包，否则采购单位有权解除合同，没收履约保证金并追究成交供应商的违约责任。

▲（五）特别说明

1.本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的实施人员必须为本法人员工。

3.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交磋商响应文件。磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（六）质疑和投诉

1.供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件的组成

1.竞争性磋商公告

2.磋商需求

3.磋商须知

4.磋商办法及评分标准

5.合同主要条款

6.磋商响应文件格式

7.本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

（三）竞争性磋商文件的澄清、修改与补充

1.供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，供应商须在前附表规定的时间内以书面形式要求采购人澄清。采购人将在前附表规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购竞争性磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可竞争性磋商文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.在磋商截止时间前，采购单位对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。供应商在收到竞争性磋商文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

3.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，采购单位可以视采购具体情况推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

4.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.因供应商提供联系资料错误或遗漏等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商的，责任由供应商自负。

三、磋商响应文件的编制要求

（一）磋商响应文件的组成

磋商响应文件由资格性审查文件、技术及商务文件、报价文件组成。

1、资格审查文件（缺项或未提供的视为资格审查不通过，按无效标处理）

（1）有效的营业执照（或事业单位法人证书）

（2）自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法失信主体” 的查询以及中国政府采购网“政府采购严违法失信行为记录”的查询网页截图加盖供应商公章）；

（3）供应商为中小企业/小微企业/监狱企业/残疾人福利企业：请根据要求单独上传《中小企业声明函》或根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（详见报价文件中格式）。

（4）特定资质证书（公告如有要求时）。

2、技术及商务文件：

（1）技术、资信及商务分评分索引表

（2）磋商声明书

（3）法定代表人有效身份证明书

（4）法定代表人授权委托书

（5）磋商资格审查表（自查）

（6）磋商资格证明材料

（7）供应商基本情况表

（8）商务响应表

（9）供应商类似业绩一览表

（10）拟投入项目组人员一览表

（11）总体实施方案

（12）测点布设

（13）传感器系统—

（14）数据采集与传输系统

（15）数据库管理子系统

（16）数据处理与预警系统

（17）结构状况评估系统

（18）用户界面系统

（19）实施计划及保障

（20）服务质量、后续服务保障方案

（21）服务承诺

（22）供应商需要说明的其他文件和说明

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章。

3、报价文件：

（1）磋商函

（2）中小企业声明函

（3）残疾人福利性单位声明函

（4）属于监狱企业的证明文件

（5）招标代理服务费承诺函

（6）磋商报价明细表

（7）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

（8）磋商报价一览表

注：供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定，复印件均须加盖供应商公章。

（二）磋商响应文件的语言及计量

1.磋商响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

2.磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

（三）磋商报价

1.磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

▲2.磋商响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，视为无效投标。

4.供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任。

5.供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

6.其他报价相关要求见第二章内容。

（四）磋商响应文件的有效期

▲1.磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的90日历天。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2.特殊情况下，在磋商有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商保证金

无

（六）磋商响应文件的构成和份数

▲1. 磋商响应文件的构成和份数见磋商须知前附表。

2.纸质备份磋商响应文件签署、标记和盖章

2.1纸质备份磋商响应文件需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。凡写明需由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章的地方，须按要求由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章。由委托代理签字或盖章的，磋商响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2.2供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.3磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字确认。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）纸质备份磋商响应文件的外包装和密封要求、修改和撤回

1.“资格文件”、“技术商务资信及其他”、“报价文件”分别包装密封，装订成册。磋商响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、磋商响应文件名称（“技术商务资信及其他”或“技术文件”或“报价文件”）、项目名称、项目编号及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；磋商截止时间后，供应商不得撤回、修改磋商响应文件。修改后重新递交的磋商响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。

4.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（八）迟交的磋商响应文件

采购代理机构将拒绝接收在磋商响应截止日期后送达的磋商响应文件。

四、磋商规则、程序

（一）磋商规则

1.采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会。

2.磋商会由采购代理机构主持。

3.磋商响应文件的无效情形：

3.1在磋商开始前，采购人对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

（2）自公告发布之日起至磋商截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（3）自公告发布之日起至磋商截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过。

3.2在商务资信评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件的签署、盖章不符合磋商文件要求的；

（2）不响应磋商文件实质性条款的；

（3）磋商响应文件载明的磋商有效期、付款方式、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（4）磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（5）超出经营范围响应承诺的或磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）提供虚假资料的；

（7）电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

（8）法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

3.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）质量明显不符合磋商文件要求的；

（2）技术服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（3）与参加本次磋商的其他供应商的磋商响应文件（技术部分）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

3.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未按磋商文件标明的要求报价的；

（2）报价超出本项目最高限价的；

（3）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

（二）磋商小组与磋商原则

1.磋商小组由评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人、采购代理机构和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）磋商响应文件的澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）磋商程序与方法

1.资格审查

（1）采购人或评审小组依据法律、法规和磋商文件规定，对磋商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格审查未通过的供应商，不进入后续评审。

（2）采购人或评审小组在进行资格审查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。

2.符合性审查（包括商务资信、技术及报价审查）

磋商小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。依据磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查未通过的供应商，不进入后续评审。

3.评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章，并作为磋商响应文件的补充。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

▲4.经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

5.磋商响应文件计算错误的修正

（1）磋商报价一览表总价金额与工程量清单报价表总价金额不一致的，以磋商报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.商务资信、技术评审结束后，进行报价磋商。磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。在磋商内容不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和最高限价（磋商响应文件中的报价视为第一轮报价），高出的报价将作无效标处理。

7.完成最终报价后采购代理机构对评审分数、各供应商最终报价进行公布，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

8.在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9.在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10.在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）供应商的报价均超过最高限价的，采购人不能支付的；

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形。

废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

五、定标

（一）确定成交供应商

1.在全部满足竞争性磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

2.采购代理机构在磋商结束后2个工作日内将磋商评审报告交采购人确认。

3.采购人应当在收到磋商评审报告之日起5个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

4.替补候选人的设定与使用：第一成交候选供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同；或者应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因成交候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以按照磋商评审报告推荐的成交候选供应商名单排列，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5.采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

（二）成交通知书

1.采购单位将以书面形式发出成交通知书并同时通知落标人。

2.根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28号]精神，成交供应商在领取成交通知书前，必须在“浙江政府采购网”上完成供应商的注册工作，成为浙江政府采购正式注册供应商后方可领取成交通知书。

3.成交通知书为双方签订合同的依据。

4.成交供应商根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购单位签订书面合同。

六、合同授予

（一）授予合同的依据

1.采购单位签发的成交通知书。

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）。

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等。

（二）签订合同

1.采购单位与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购单位造成的损失应予以赔偿，同时采购单位可以与排位在成交供应商之后下一成交候选供应商签订合同，以此类推。

3.采购单位如不与成交供应商订立合同，或者采购单位、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

4.签订合同后7个工作日内，采购人或采购代理机构应及时在政采云平台进行合同备案。

（三）履约保证金

1.合同签订前，成交供应商按规定向采购单位提交履约保证金。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、代理服务费

本项目的中标服务费15500元由成交供应商支付，在领取成交通知书时向代理机构一次性付清，请在总价中考虑该费用。

# 第四章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

①若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子磋商响应文件自动失效。

②若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份磋商响应文件，以完成开标，电子磋商响应文件及以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件自动失效。

2.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.电子招投标评审过程：

①磋商小组对商务资信、技术进行评审；

②在系统上公开资格和商务资信、技术评审结果；

③在系统上公开报价情况；

④磋商小组对报价情况进行评审；

⑤在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

二、评标办法

1.本次评标采用综合评估法，总分为100分，其中价格分10分，技术分商务资信分90分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分。磋商小组根据综合评分对进入评分范围的磋商响应文件由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，综合评分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商综合评分=价格分得分+商务资信技术分得分。

三、评分细则及标准

1.价格分（10分）

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分得分=（评标基准价/最终报价）×10%×100

2.技术商务资信及其他（90分）

磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评审专家的评分总和的算术平均值为各供应商技术得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。其中客观分须保持一致。

| 序号 | 评审项目 | 评标细则及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案（50分） | 总体实施方案 | 总体概述清晰，系统架构合理，大桥结构特点、环境特点、监测目的分析专业，针对性强的得4-5分；方案内容有缺漏、方案欠合理的得2-4分；无针对性或未提供的得0-2分。 | 5分 |
|  |  | 测点布设 | 掌握桥梁结构静力特性、动力特性，以及结构关键部位和敏感部位；测点布设满足规范要求的得4-5分；测点布设基本合理的得2-4分；测点布设不合理，不满足规范要求的得0-2分。 | 5分 |
|  |  | 传感器系统 | 传感器监测目的明确，监测方法可行，选型合理，覆盖所有监测内容，不漏项；传感器的技术参数先进可靠，耐久性良好，满足监测技术要求的得3-5分；监测方法基本可行，监测内容基本覆盖的得0-3分。 | 5分 |
|  |  | 数据采集与传输系统 | 数据采集和传输设备技术先进可靠，耐久性良好，技术参数满足监测技术要求；能够根据监测需求实现连续、定时、间歇、触发等多种采样模式，不同类型传感器的采样频率设置合理；数据采集和传输系统架构方案合理，性能稳定可靠，采集分站布设合理的得3-5分；技术参数基本满足监测技术要求，频率设置、采集分站布设基本合理的得0-3分。 | 5分 |
|  |  | 数据库管理子系统 | 架构设计合理，能够存储桥梁建设和运营期间的各类型数据，为数据处理和评估提供有效数据；数据管理系统具备数据备份与恢复功能、用户权限设置与控制功能、数据查看与操作功能、海量数据管理功能的得3-5分；架构设计欠合理，数据管理系统功能不全的得0-3分。 | 5分 |
|  |  | 数据处理与预警系统 | 具备海量数据的数据挖掘、融合分析处理能力，具备在线预警能力，预警指标和预警等级设置合理，能够区分设备故障和结构异常的得3-5分；数据处理功能不全，预警指标和等级设置不合理的得0-3分。 | 5分 |
|  |  | 结构状况评估系统 | 评估方法满足现行相关规范、标准要求，评估理论扎实，评估报告全面，评估结论明确，能为桥梁养护维修提供决策依据的得3-5分；评估方法理论基本明确，评估报告基本全面的得0-3分。 | 5分 |
|  |  | 用户界面系统 | Web界面系统和手机App界面系统能够反映桥梁基础信息，监控数据基础信息，地图信息，天气状况及用户信息的得3-5分；用户界面系统功能反映不全的得0-3分。 | 5分 |
|  |  | 实施计划及保障 | 项目实施进度计划严密、详实、紧凑，可操作性强，完全满足本项目的周期要求的得3-5分；项目进度计划基本可行，可操作性一般，基本满足项目周期的得0-3分。 | 5分 |
|  |  | 服务质量、后续服务保障方案 | 培训内容有针对性，培训计划安排合理；客户需求响应迅速，故障排查响应时间明确；质保期内服务条款安排全面、合理，切实可行的得3-5分，培训内容针对性一般，客户需求响应时间基本合理，服务条款基本可行的得0-3分。 | 5分 |
| 2 | 实施服务保障（负责人及团队人员）（28分） | ## 1、项目负责人具备交通主管部门核发的公路工程试验检测工程师（需含桥梁专业）资格、高级工程师及以上技术职称的得3分，在此基础上，同时具备贰级及以上建造师（公路工程专业）得6分；（本项最多得6分） ## 2、技术负责人具备交通主管部门核发的公路工程试验检测工程师（含桥梁专业）资格证书、高级工程师及以上技术职称的得3分，在此基础上，同时具备二级及以上注册结构工程师证书得6分（本项最多得6分） ## 注： ## （1）以上人员需提供自2024年3月（含）以来任意连续3个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）； （2）上述人员需提供证书及社保证明扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。 |  | 12分 |
|  |  | - 供应商拟投入上述本项目的其他人员(除项目负责人、技术负责人外)中， - 1、具备交通主管部门核发的检测工程师资格(桥梁或桥梁隧道工程)的每人得2分，最多得4分， - 2、具备交通主管部门核发的检测工程师资格(桥梁或桥梁隧道工程)且持有住建委或交通运输部专职安全员资格证书(C证)的，每人得3分，最多得6分， - 3、具有工程师及以上职称且持有特种作业操作证(高处作业类别)的，每人得3分，最多得6分。 注： （1）以上人员需提供自2024年3月（含）以来任意连续3个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）； （2）上述人员需提供证书及社保证明扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。 # （3）以上人员不重复计分。 |  | 16分 |
| 3 | 商务、资信及其他分（12分） | 1、供应商自2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来承接过1个公路变截面连续箱梁桥(主跨80m及以上)健康监测项目的，每个得0.5分，最多得 1分。（磋商响应文件中需提供合同复印件加盖公章） 2、供应商具有交通运输部颁发的公路工程综合甲级资质或桥梁隧道工程专项检测资质的得2分，同时具备的得4分； 3、供应商获得过桥梁远程动态监测系统相关软件著作权的每项得 2分，本项最多得2分。 4、供应商具有有效的安全生产许可证的得3分。 注：以上评分项供应商需提供相关证明材料盖章扫描件，未提供证明材料的不得分。 |  | 10分 |
|  |  | 信用评价： 1、根据交通运输部或浙江省交通运输厅公路水运工程质量试验检测管理信息系统最新公布的试验检测信用评价结果（以投标截止时间前为准），投标人信用评价结果为AA级信用企业的得2分，A级信用企业的得1分，B级信用企业不得分（无信用评价结果的视为B级）。 2、根据交通运输部或浙江省交通运输厅最新公布的试验检测人员信用评价结果，拟投入的人员中检测工程师个人扣分在20分及以上但不超过40分的，每有1人扣0.5分，最多扣1分。 需附其在浙江省交通运输厅或交通运输部公路水运工程质量试验检测管理信息系统向中社会公开的相关信息打印件，否则相应项不得分。 |  | 2分 |

# 第五章  合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，长兴县公路与运输管理中心（以下简称甲方）和         （以下简称乙方）按照2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统（编号：        ）采购结果签订本合同。

一、咨询内容、形式和要求

本项目为2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统，采购内容主要包括以下：

（一）具体工作安排：

（二）工作要求：

二、履行期限、地点和方式

1、本合同自  年  月  日至   年  月  日在      履行。

2、履行方式：乙方根据技术要求在合同期内提供相关技术服务并向甲方交付相关成果。

3、本合同由双方法定代表人或授权代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。

三、甲乙双方权责

1、甲方权责

1.1负责向乙方提供本合同服务范围内相关方的联系人及联系方式等，为乙方开展服务提供工作便利，并对资料的真实性、准确性及有效性负责。不负责乙方在工作期间发生的意外事故或工伤事故；

1.2甲方有权对乙方的工作进行监督指导，检查乙方工作人员的配置及到位情况，有权要求乙方更换不称职的人员或应回避的人员；

1.3在项目实施过程中涉及需要协调政府等相关部门的工作，甲方应积极协助乙方；

1.4甲方应履行按应付合同价款的支付义务；

1.5如因履职不到位等工作原因，甲方有权要求更换相关项目人员，乙方应在接到甲方书面通知之日起3天内，将人员更换到位；

1.6甲方负责人         （联系电话：           ）具体配合乙方开展工作。

2、乙方权责

2.1接受甲方和上级主管部门的检查考核，及时反馈信息、及时将资料归档；

2.2严格遵守国家法律、法规及有关规定，遵守甲方的规章制度，认真履行本合同约定的具体事务，否则，一切责任由乙方承担；

2.3积极组织技术力量配合甲方工作，根据甲方要求开展相关服务工作；工作过程中不得走过场，不得弄虚作假，不得隐瞒真实情况；

2.4服从甲方合理的工作任务调配；

2.5项目人员要求相对稳定，若成交人为外地机构，则成交人须在签订合同后，派驻1-2名具有专业服务人员在长兴县内长驻直至工作完成。

2.7乙方及项目人员不得从事有损甲方形象、弄虚作假、损害企业合法权益、职业道德不良等事项；

2.8未经甲方书面同意，乙方不得将相关技术资料用于与本合同约定服务内容之外的任何项目。

2.9乙方项目负责人        (联系电话：               ）。

四、技术情报和资料的保密

本项目研究成果知识产权为甲乙方双方共享。乙方不得将研究成果转让第三者。乙方完成本合同任务的研究人员拥有在有关技术成果文件上署名和申报有关荣誉证书、奖励的权利。

五、验收、评价方法

由甲方组织验收

六、报酬及其支付方式

1、本项目总包费用为：人民币         元（大写：           ）。

2、支付方式：

1.合同签订之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%，作为本项目预付款；

2.项目成果全部完成，经甲方和专家评审验收合格并交付使用后，甲方向乙方支付至合同价的80%。

3、余款（合同价的20%）在服务期内（第二年至期满）分别支付，每年支付合同价10%。

注：若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

七、违约金或者损失赔偿额的计算

1、甲方未按合同约定向乙方支付合同金额的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、乙方未按时间节点完成工作任务，每延迟一天，扣中标额的2%。

八、解决合同纠纷的方式

1、在履行合同义务时出现任何争议，双方应本着友好合作的精神协商解决。

2、若该争议在起始后的 15 日内不能通过协商解决，任一方有权向本合同履约地人民法院提起诉讼。以上产生的所有费用概由败诉方承担。

3、除提交诉讼的部分外，双方应继续履行本合同规定的其他义务。

九、其它

1、合同备案

本合同一式陆份，甲方、乙方各执三份，具有同等法律效力，经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2、合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，应报同级财政部门备案。

3、合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，同时也不允许分包。

4、不可抗力

4.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

4.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

4.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

| 委托人（甲方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） |  |  |  |
|  | 委托代理人 | （签章） |  |  |  |
|  | 联系（经办人） | （签章） |  |  |  |
|  | 住所 （通讯地址） |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |
| 受托人（乙方） | 名称（或姓名） | （签章） |  |  | 技术合同专用章 或 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人 | （签章） |  |  |  |
|  | 项目负责人 | （签章） |  |  |  |
|  | 联系（经办人） | （签章） |  |  |  |
|  | 住所 （通讯地址） |  | 邮政编码 |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 帐号 |  |  |  |  |

# 第六章  磋商响应文件格式

供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式编制磋商响应文件，对于未提供格式的可自行确定。

一、磋商响应文件外层包装封面格式

1.资格文件外包装封面格式

项目名称：

项目编号：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

2.资信商务及技术文件外包装封面格式:

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

3.报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

类型：以介质存储的数据电文形式的U盘备份磋商响应文件/纸质备份磋商响应文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

- 资格文件格式

（1）有效的营业执照（或事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照（或事业单位法人证书）或“五证合一”的营业执照副本复印件；

（2）自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法失信主体” 的查询以及中国政府采购网“政府采购严违法失信行为记录”的查询网页截图加盖供应商公章）；

（3）供应商为中小企业/小微企业/监狱企业/残疾人福利企业：请根据要求单独上传《中小企业声明函》或根据“落实政府采购政策需满足的资格要求”，上传对应的资格文件，格式以采购文件要求为准（详见报价文件中格式）。

（4）特定资质证书（公告如有要求时）

三、资信商务及技术文件格式

（一）资信商务及技术文件封面及目录

1.资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

2.资信商务及技术文件目录格式：

（1）技术、资信及商务分评分索引表————————页码

（2）磋商声明书————————

（3）法定代表人有效身份证明书————————

（4）法定代表人授权委托书————————

（5）磋商资格审查表（自查）————————

（6）磋商资格证明材料————————

（7）供应商基本情况表————————

（8）商务响应表————————

（9）供应商类似业绩一览表————————

（10）拟投入项目组人员一览表————————

（11）总体实施方案————————

（12）测点布设————————

（13）传感器系统————————

（14）数据采集与传输系统————————

（15）数据库管理子系统————————

（16）数据处理与预警系统————————

（17）结构状况评估系统————————

（18）用户界面系统————————

（19）实施计划及保障————————

（20）服务质量、后续服务保障方案————————

（21）服务承诺————————

（22）供应商需要说明的其他文件和说明————————

（二）资信商务及技术文件

1.资信商务分及技术分评分索引表格式：

| 序号 | 评审项目 | 评标细则及说明 |  | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案（50分） | 总体实施方案 | 总体概述清晰，系统架构合理，大桥结构特点、环境特点、监测目的分析专业，针对性强的得4-5分；方案内容有缺漏、方案欠合理的得2-4分；无针对性或未提供的得0-2分。 |  |  |
|  |  | 测点布设 | 掌握桥梁结构静力特性、动力特性，以及结构关键部位和敏感部位；测点布设满足规范要求的得4-5分；测点布设基本合理的得2-4分；测点布设不合理，不满足规范要求的得0-2分。 |  |  |
|  |  | 传感器系统 | 传感器监测目的明确，监测方法可行，选型合理，覆盖所有监测内容，不漏项；传感器的技术参数先进可靠，耐久性良好，满足监测技术要求的得3-5分；监测方法基本可行，监测内容基本覆盖的得0-3分。 |  |  |
|  |  | 数据采集与传输系统 | 数据采集和传输设备技术先进可靠，耐久性良好，技术参数满足监测技术要求；能够根据监测需求实现连续、定时、间歇、触发等多种采样模式，不同类型传感器的采样频率设置合理；数据采集和传输系统架构方案合理，性能稳定可靠，采集分站布设合理的得3-5分；技术参数基本满足监测技术要求，频率设置、采集分站布设基本合理的得0-3分。 |  |  |
|  |  | 数据库管理子系统 | 架构设计合理，能够存储桥梁建设和运营期间的各类型数据，为数据处理和评估提供有效数据；数据管理系统具备数据备份与恢复功能、用户权限设置与控制功能、数据查看与操作功能、海量数据管理功能的得3-5分；架构设计欠合理，数据管理系统功能不全的得0-3分。 |  |  |
|  |  | 数据处理与预警系统 | 具备海量数据的数据挖掘、融合分析处理能力，具备在线预警能力，预警指标和预警等级设置合理，能够区分设备故障和结构异常的得3-5分；数据处理功能不全，预警指标和等级设置不合理的得0-3分。 |  |  |
|  |  | 结构状况评估系统 | 评估方法满足现行相关规范、标准要求，评估理论扎实，评估报告全面，评估结论明确，能为桥梁养护维修提供决策依据的得3-5分；评估方法理论基本明确，评估报告基本全面的得0-3分。 |  |  |
|  |  | 用户界面系统 | Web界面系统和手机App界面系统能够反映桥梁基础信息，监控数据基础信息，地图信息，天气状况及用户信息的得3-5分；用户界面系统功能反映不全的得0-3分。 |  |  |
|  |  | 实施计划及保障 | 项目实施进度计划严密、详实、紧凑，可操作性强，完全满足本项目的周期要求的得3-5分；项目进度计划基本可行，可操作性一般，基本满足项目周期的得0-3分。 |  |  |
|  |  | 服务质量、后续服务保障方案 | 培训内容有针对性，培训计划安排合理；客户需求响应迅速，故障排查响应时间明确；质保期内服务条款安排全面、合理，切实可行的得3-5分，培训内容针对性一般，客户需求响应时间基本合理，服务条款基本可行的得0-3分。 |  |  |
| 2 | 实施服务保障（负责人及团队人员）（28分） | ## 1、项目负责人具备交通主管部门核发的公路工程试验检测工程师（需含桥梁专业）资格、高级工程师及以上技术职称的得3分，在此基础上，同时具备贰级及以上建造师（公路工程专业）得6分；（本项最多得6分） ## 2、技术负责人具备交通主管部门核发的公路工程试验检测工程师（含桥梁专业）资格证书、高级工程师及以上技术职称的得3分，在此基础上，同时具备二级及以上注册结构工程师证书得6分（本项最多得6分） ## 注： ## （1）以上人员需提供自2024年3月（含）以来任意连续3个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）； （2）上述人员需提供证书及社保证明扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。 |  |  |  |
|  |  | - 供应商拟投入上述本项目的其他人员(除项目负责人、技术负责人外)中， - 1、具备交通主管部门核发的检测工程师资格(桥梁或桥梁隧道工程)的每人得2分，最多得4分， - 2、具备交通主管部门核发的检测工程师资格(桥梁或桥梁隧道工程)且持有住建委或交通运输部专职安全员资格证书(C证)的，每人得3分，最多得6分， - 3、具有工程师及以上职称且持有特种作业操作证(高处作业类别)的，每人得3分，最多得6分。 注： （1）以上人员需提供自2024年3月（含）以来任意连续3个月的社保缴费证明（并加盖缴费证明专用章）； （2）上述人员需提供证书及社保证明扫描件加盖供应商公章，未提供不得分。 # （3）以上人员不重复计分。 |  |  |  |
| 3 | 商务、资信及其他分（12分） | 1、供应商自2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来承接过1个公路变截面连续箱梁桥(主跨80m及以上)健康监测项目的，每个得0.5分，最多得 1分。（磋商响应文件中需提供合同复印件加盖公章） 2、供应商具有交通运输部颁发的公路工程综合甲级资质或桥梁隧道工程专项检测资质的得2分，同时具备的得4分； 3、供应商获得过桥梁远程动态监测系统相关软件著作权的每项得 2分，本项最多得2分。 4、供应商具有有效的安全生产许可证的得3分。 注：以上评分项供应商需提供相关证明材料盖章扫描件，未提供证明材料的不得分。 |  |  |  |
|  |  | 信用评价： 1、根据交通运输部或浙江省交通运输厅公路水运工程质量试验检测管理信息系统最新公布的试验检测信用评价结果（以投标截止时间前为准），投标人信用评价结果为AA级信用企业的得2分，A级信用企业的得1分，B级信用企业不得分（无信用评价结果的视为B级）。 2、根据交通运输部或浙江省交通运输厅最新公布的试验检测人员信用评价结果，拟投入的人员中检测工程师个人扣分在20分及以上但不超过40分的，每有1人扣0.5分，最多扣1分。 需附其在浙江省交通运输厅或交通运输部公路水运工程质量试验检测管理信息系统向中社会公开的相关信息打印件，否则相应项不得分。 |  |  |  |

2、磋商声明书

致：                （采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

3.法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （盖单位章）

年        月        日

法定代表人身份证复印件粘贴处

4.授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人（手机号码            ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

授权委托人身份证复印件粘贴处

供 应  商 ：                     （盖单位章）

法定代表人：                         （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年        月        日

5.磋商资格审查表（自查）格式：（供应商根据自身情况如实填写）

| 磋商资格审查表（自查） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格要求 | 基本资格要求 |  |  |  |  |  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 特定资格要求 | 资格 审查 结论 |
|  | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |  |  |  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 无 | 详见公告要求 |  |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 参加政府采购活动前三年内，无重大违法记录 | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |  |  |
| 自查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.基本资格要求 （1）查符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函，格式附后。 （2）查投标人身份证明文件【有效的营业执照（或法人证书）】 2.落实政府采购政策需满足的资格要求。 本项目属于专门面向中小企业采购的项目。提供中小企业声明函加盖单位公章。 - 特定资格要求。 详见公告要求。 4.自查情况：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”。 5.资格审查结论为符合要求或不符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： 法定代表人或授权委托人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.磋商资格证明材料；（根据《磋商资格审查表（自查）》中提及的材料如实提供，复印件加盖公章）

（1）根据《磋商资格审查表》中提及的材料如实提供，复印件加盖公章。

（2）符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函格式如下：

符合参加政府采购活动应当具备的基本资格要求的承诺函

（采购人）：

我方参与2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统（项目编号           ）政府采购活动，郑重承诺：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

7.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：本表仅供参考

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

8.商务响应表

| 商务条款 内容 | 竞争性磋商文件要求 | 磋商响应文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 | 3年 |  |  |
| 验收要求 | 响应采购需求的所有验收要求 |  |  |
| 付款条件 | 1.合同签订之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的40%，作为本项目预付款； 2.项目成果全部完成，经甲方和专家评审验收合格并交付使用后，甲方向乙方支付至合同价的80%。 3、余款（合同价的20%）在服务期内（第二年至期满）分别支付，每年支付合同价10%。 注：若成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。 |  |  |

注：1、商务条款内容主要是针对竞争性磋商文件有关的包括服务期、验收要求、付款条件等内容。

2、如不填写，则视为完全响应竞争性磋商文件；如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

9.供应商类似业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附合同等业绩证明资料复印件加盖供应商公章(详见业绩评分项)。

2.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。供应商未提供相关业绩证明材料将视为无业绩。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

10. 拟投入项目组人员一览表

| 拟任岗位 | 姓名 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 证书 （如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商根据竞争性磋商文件要求及自行拟定的方案自行配备相关工作人员。提供相关证书和社保缴纳证明复印件。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

11.总体实施方案（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

12.测点布设（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

13.传感器系统（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

14.数据采集与传输系统（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

15.数据库管理子系统（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

16.数据处理与预警系统（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

17.结构状况评估系统（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

18.用户界面系统（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

19.实施计划及保障（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

20.服务质量、后续服务保障方案（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

21.服务承诺（根据磋商办法及评分标准提供，格式自拟）

22.供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

四、报价文件格式

（一）报价文件文件封面及目录

1.报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

2.报价文件目录格式：

（1）磋商函 ————————页码

（2）中小企业声明函————————

（3）残疾人福利性单位声明函————————

（4）属于监狱企业的证明文件————————

（5）招标代理服务费承诺函————————

（6）磋商报价明细表————————

（7）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（8）磋商报价一览表————————

（二）报价文件

1.磋商函格式：

磋 商 函

致长兴县公路与运输管理中心：

杭州建设工程造价咨询有限公司：

根据贵方为2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统的磋商文件，我方           　　（磋商供应商名称）作为磋商供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本磋商的一切事宜，并提交按“磋商供应商须知”要求编制的磋商响应文件。

我方己完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，为此，我方着重声明如下：

（一）我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求提供服务。磋商报价为：人民币（大写）：　　　　　¥：　　　　，服务期满足采购文件要求，质量满足规范要求，项目负责人为            ，身份证号码

（二）本磋商响应文件的有效期自磋商截止日起90日历天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地址:                             电话:

传真:                             电子邮件:

开户银行：                        银行账号：

供应商名称(盖章)：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日      期：

2.中小企业声明函格式：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

（1）服务承接企业为中型、小型、微型企业的提供此函；

（2）中型企业不享受价格扣除，符合要求的小型、微型企业享受价格扣除。

3.残疾人福利性单位声明函格式：（若不符合可不提供。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

4.属于监狱企业的证明文件（格式自拟，若不符合可不提供。）

5.招标代理服务费承诺函格式：

招标代理服务费承诺函

致：杭州建设工程造价咨询有限公司：

根据磋商文件的规定，一旦我公司成交，我公司同意按磋商文件要求向贵公司交纳成交项目的招标代理服务费，在领取成交通知书时一次性付清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

授权代表签名：

供应商盖章：                          日  期：

6.磋商报价明细表：（格式自拟）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统硬件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 传感器子系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 环境温湿度仪 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.1.2 | 压力变送器 | 台 | 12 |  |  |  |
| 1.1.3 | 拉线位移计 | 个 | 4 |  |  |  |
| 1.1.4 | 裂缝计 | 个 | 12 |  |  |  |
| 1.1.5 | 温度计 | 台 | 6 |  |  |  |
| 1.1.6 | 高清摄像头 | 台 | 3 |  |  |  |
| 1.1.7 | 动态称重系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 采集传输子系统 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 数据采集仪 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2.2 | 应变采集板卡 | 通道 | 12 |  |  |  |
| 1.2.3 | 电流采集板卡 | 通道 | 16 |  |  |  |
| 1.2.4 | 温度采集板卡 | 通道 | 6 |  |  |  |
| 1.2.5 | 电压采集板卡 | 通道 | 4 |  |  |  |
| 1.2.6 | 工控机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2.7 | 光纤专网接入及流量费 | 年 | 3 |  |  |  |
| 1.2.8 | 存储硬盘 | 个 | 2 |  |  |  |
| 1.2.9 | 硬盘录像机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2.10 | 工业以太网交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2.11 | 数据采集一体化机柜 | 台 | 3 |  |  |  |
| 1.2.12 | 智能控制 PDU | 台 | 2 |  |  |  |
| 1.2.13 | 服务器 | 年 | 3 |  |  |  |
| 1.2.14 | 采集站间光缆、电力电缆、信号光缆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2.15 | 通讯、供电、防雷等附属工程及辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 系统软件 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 数据采集与传输软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.2 | 数据处理与存储软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.3 | 数据控制与管理软件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.1.4 | 用户界面设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2.1.5 | 省部级及其他平台对接 | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 系统安装集成调试 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 设备安装人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3.1.2 | 设备安装机械费 | 台班 | 10 |  |  |  |
| 3.1.3 | 系统集成调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 软件手册编制 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4.1.2 | 硬件手册编制 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4.1.3 | 软硬件维护 | 年 | 3 |  |  |  |
| 4.1.4 | 数据分析报告编制 | 年 | 3 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：磋商费用应是包含竞争性磋商文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括完成本项目的所有费用，包括人员服务费、技术咨询费、现场经费、设备设施费（包括办公、走航、交通和生活等设备设施）、管理费、利润、保险、税费、专家评审费、风险等各项应有费用、招标代理费等一切税金和费用。除甲方变更调整承包范围或承包内容外，此费用一次性包干。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：   年     月    日

7.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

8.磋商报价一览表格式：

磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                              报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 磋商总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.磋商费用应是包含竞争性磋商文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括完成本项目的所有费用，包括人员服务费、技术咨询费、现场经费、设备设施费（包括办公、走航、交通和生活等设备设施）、管理费、利润、保险、税费、专家评审费、风险等各项应有费用、招标代理费等一切税金和费用。除甲方变更调整承包范围或承包内容外，此费用一次性包干。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

9.附件

此表在最后报价时提供，磋商响应文件中无需提供。

- 磋商报价一览表（最后报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                              报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 磋商总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年湖州市长兴县G104京岚线李湖大桥结构监测系统 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.磋商费用应是包含竞争性磋商文件要求的全部货物及服务的最终报价，包括完成本项目的所有费用，包括人员服务费、技术咨询费、现场经费、设备设施费（包括办公、走航、交通和生活等设备设施）、管理费、利润、保险、税费、专家评审费、风险等各项应有费用、招标代理费等一切税金和费用。除甲方变更调整承包范围或承包内容外，此费用一次性包干。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日