公开招标采购文件

| 项目编号： | ZJZC-241197 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理） |

浙江中创招投标有限公司

二〇二四年八月

目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	7

前附表	7

一、商务需求	8

二、服务需求	9

第三章  投标人须知	16

前附表	16

一、 总  则	18

（一）适用范围	18

（二）定义	18

（三）采购人式	18

（四）投标委托	18

（五）投标费用	18

（六）联合体投标	18

（七）转包与分包	18

（八）特别说明	18

（九）关于分公司投标	18

（十）关于知识产权	19

（十一）质疑和投诉	19

二、采购文件	19

（一）采购文件的构成。	19

（二）投标人的风险	20

（三）采购文件的澄清与修改	20

三、投标文件的编制	20

（一）投标文件的组成	20

（二）投标文件的语言及计量	21

（三）投标报价	22

（四）投标文件的有效期	22

（五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力	22

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回	23

（七）投标无效的情形	23

四、开标	23

（一）开标准备	23

（二）开标程序	23

五、评标	24

（一）组建评标委员会	24

（二）评标方法	24

（三）评标程序	24

（四）评标过程保密	24

六、定标	24

（一）确定中标人	24

七、评标过程的监控	25

八、合同授予	25

（一）签订合同	25

（二）履约保证金（如有）	25

九、特别说明	25

第四章  评标办法及评分标准	28

一、总则	28

二、评标委员会	28

三、评标方法	28

四、评标过程	29

五、资格条件审查	30

六、符合性审查	31

七、投标无效的情形	31

评分标准表	33

第五章  政府采购合同主要条款	37

第六章  投标文件格式	55

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况 宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn） 获取（下载）招标文件，并于 2024年09月12日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZC-241197

项目名称：宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理）

预算金额（元）：2500000

最高限价（元）：2500000

采购需求：

标项名称: 宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理） 
    数量: 3  
    预算金额（元）: 2500000 
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理），具体需求详见本招标文件第二章 采购需求 
    备注：

合同履约期限：标项 1，自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目为专门面向中小企业

3.本项目的特定资格要求：
【标项1】
投标人具备房屋建筑工程监理甲级资质或工程监理综合资质（注：投标文件中须提供资质证书复印件加盖公章）

三、获取招标文件

时间：2024年08月23日至2024年08月30日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）； 3.招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月12日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年09月12日 09:00

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
    2.其他事项：（1）参加投标的投标人应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行投标人注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交投标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。（2）落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。（3）本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网”、“宁波政府采购网” 、“浙江中创招投标有限公司”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在供应商。（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一品目的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。
3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。
4.开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。
5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
7.投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波大学

地    址：浙江省宁波市江北区风华路818号

传    真：

项目联系人（询问）：郝老师

项目联系方式（询问）：0574-87600084

质疑联系人：丁老师

质疑联系方式：0574-87609814

2.采购代理机构信息

名    称：浙江中创招投标有限公司

地    址：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼

传    真：

项目联系人（询问）：王明、叶子恒、郑建浩、林叶、蒋敏敏、李晶

项目联系方式（询问）：0574-27820691

质疑联系人：吴盛霞

质疑联系方式：0574-27820698

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市财政局政府采购监管处

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

## 前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购需满足的要求 | 为了满足宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理）的需求，进行本次采购。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 由投标人提供的所有产品和服务必须符合下列规范、条例及标准，并不限于下列规范、条例及标准： 由招标人认可的有关国家权威标准。 注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，承包单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见技术需求 |
| 四 | 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见商务需求 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见商务需求 |
| 六 | 采购标的验收标准 | 详见技术需求 |
| 七 | 采购标的其他技术、服务等要求 | 详见技术需求 |
| 八 | 核心产品 | 无 |
| 九 | 现场踏勘 | þ不组织，自行前往踏勘项目现场，风险自担； ¨组织，踏勘时间：2024年 月 日09:30(北京时间)；踏勘集中地点： |
| 十 | 现场演示要求 | 无 |

## 商务需求

| 服务内容 | 宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理） |
| --- | --- |
| 入围家数 | 2家 |
| 服务期限 | 2025年1月1日起至2025年12月31日止。第一年服务期满后，经采购人考核合格，可续签下一年度合同，合同一年一签，最多续签2年。 |
| 完成期限 | 根据每个项目的情况由采购人指定服务周期内完成。 |
| 服务地点/服务现场 | 采购人指定或认可地点。 |
| 付款条件 | 中标人承担具体项目，须与采购人另行签订每个具体项目的服务合同，实行一项一结。 工程竣工验收合格后7日内，中标人将完整的工程竣工结算资料和有效发票提交给采购人并经采购人确认后十五日内，支付至签约合同价的70%；竣工结算审核完成后结清余款。 |
| 服务响应时间 | 接到通知后1小时内做出响应，24小时内到达现场。 |
| 履约保证金 | 不适用 |
| 其他要求 | 详见第五章政府采购合同主要条款 |

## 服务需求

（一）项目概况

1、项目位于宁波大学相关校区。

2、基本技术指标

每年工程项目管理年度服务费总额估计约250万元。

3、项目说明

按每个项目情况单独另行签订项目管理合同。

4、投资估算2000万元 （含）以上的建设工程项目实施过程审计。

（二）服务内容和要求

宁波大学2025年-2027年单项项目管理（含监理）费在100万元以内的项目管理和施工阶段的监理服务，包括（但不限于）：（1）项目管理服务范围包括计划管理，建设手续代办，综合协调管理，勘察设计管理，技术咨询，合同管理，现场管理，进度管理，投资控制（包括工程变更管理），档案管理（包括移交城建档案部门、建设单位的档案资料）、验收移交，产权契税办理，协助项目竣工结、决算报审、配合审计及资料归档，质量缺陷责任期阶段相关服务工作等；（2）工程监理服务范围指本项目的施工全过程监理及质量缺陷责任期阶段的工程保修监理（包括施工阶段工程质量、进度、投资控制，合同管理，信息管理，组织协调，安全、文明施工监理，环境保护监理等）。

（三）服务目标要求

质量控制目标：满足相关规范并达到施工合同规定的质量标准。

安全控制目标：满足相关规范并达到施工合同规定的安全标准。

进度控制目标：满足采购人要求，施工进度同施工工期。

投资控制目标：满足采购人要求，工程决算中的工程费用投资控制在批准的初步设计概算（无概算的按估算）工程费用投资内。

（四）具体工作范围及内容

项目管理服务工作内容：

1、建设手续代办

（1）办理方案设计、可研报批、扩初设计批准手续。

（2）办理施工图审查、各专业报批（环保、交通、消防、绿化、市政、防雷、人防、安防等）和土地证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、开工报告和工程实施中及房屋交付涉及的有关手续。

（3）办理质监、安监备案手续。

（4）办理施工现场临时用水、用电手续，管理场地平整工作。

（5）协调工程施工所需的与政府主管部门及周边环境的关系。

（6）组织建筑单体竣工验收及建设项目综合验收，办理工程验收备案手续。

（7）对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为采购人建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。5）办理土地、房产等产权、产籍手续，领取有关证书。

（8）完成采购人委托的本工程其他管理工作。

（9）项目管理合同签订前，上述建设手续办理如采购人已实施的，则项目管理人无需代办，但需要做好资料交接、存档工作。

2、综合协调管理

（1）对项目建设实施计划管理，编制包括项目管理规划、项目总控计划、月度工作计划、专题工作计划等报采购人审核后执行，并针对计划的执行情况进行工作总结，实施风险防范管理和工作经验的及时总结制度。对项目建设期的投资控制、工程造价、建设工期、工程质量、资金使用、安全生产等负全面责任。

（2）努力做好项目相关利益方及周边环境关系的协调，包括建设前期地方政府关系协调，建设过程中参建单位的工作协调，施工过程中关注质量、安全文明施工等专项协调工作。主持和参与各种会议（包括建设管理月度联席会议、专题工作会议及各项外部协调、论证会议），进行建设过程中的多方工作协调，协助采购人做好工程建设所需的各项报批核准及建设所需外部环境协调；注重信息管理并负责建设方档案管理工作。负责会议记录，均需编写（除有明确会议纪要编写的责任方的会议外）会议纪要，并负责其会签、发放工作。

（3）对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为采购人建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。

3、设计管理服务

（1）协助采购人组织方案设计；督促设计单位完善优化初步设计；办理方案设计批准手续。

（2）督促设计单位落实修改设计图纸中的问题。

（3）收集提供设计所需的有关资料和设备订购情况。

（4）受托对地质勘察及设计的工作进度和质量进行定期和不定期的检查，对勘察报告和设计文件进行初步验收，提供前期咨询服务和项目建设合理化建议。

（5）协助采购人做好施工图审查工作，并协调、督促设计单位根据施工图审查意见及时修改施工图。

（6）做好施工图内部会审工作，接收施工图及专项设计成果，主持设计交底。

（7）负责施工过程中的设计变更的管理工作。

（8）编写各阶段及各专项设计任务书、做好各项设计任务界面划分、提供设计条件、明确设计要求等工作，做好设计文件研读和初审，对设计图纸“差”、“错”、“漏”、“碰”等问题进行汇总并协商设计进行修改等。

（9）委托电信、电视、燃气、供电等专业配合单位进行各项设计，合同商签、协调与总体设计单位的配合工作。

（10）项目管理合同签订前，上述设计管理工作如采购人已实施的，则项目管理人需要做好资料交接、存档工作。

4、招标采购管理、配合审计

（1）根据项目进度情况，协调、组织招投标工作。

（2）审查招标文件。

（3）负责对施工单位报送的竣工结算进行初审，协助采购人完成项目结（决）算报审工作。

5、合同管理

（1）起草、审核相关招标文件，负责各种合同文件的起草、洽商。

（2）与各中标单位商签施工承包合同或设备、材料采购合同并报采购人审查，负责合同送审、备案等工作，负责合同台帐的建立。

（3）负责合同评审和合同履行过程的监督和履行结果的评价工作。

（4）跟踪设计变更及联系单的实施过程，做好费用控制工作，建立变更及联系单台账。

（5）依据项目总控计划及合同，适时编制资金使用计划，并需及时调整，建立合同支付台账。

（6）负责合同索赔的处理。

6、投资管理

（1）根据项目建设需要及采购人需求，复核项目估算、概算。

（2）按照概算指标分解各专项设计限额，事先进行各专业工程造价控制。

（3）根据建设进度及时提供投资控制信息，做好各阶段投资情况的分析，做好投资控制。

（4）确定本项目各合同范围、及时解决预算编制期间遇到的各种问题。

（5）根据采购人需求，制定造价控制的实施流程。

（6）根据合同审核工程进度款，并及时报采购人审批。

（7）协助采购人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用并出具意见，相应调整造价控制目标，

（8）根据合同和有关法律、法规，处理施工索赔，为采购人提供咨询意见。

（9）对施工中由采购人供应的材料、设备的采购及指定分包价格提供咨询意见。

（10）根据采购人需求，做好工程竣工结算审核工作。

（11）做好项目竣工决（结）算审计所需资料的收集、整理，负责对施工单位报送的竣工结算进行初审，配合采购人审计部门组织的审计工作，负责审计过程中各参建单位的沟通协调。

（12）提出工程实施用款计划，处理工程索赔。

（13）项目建设期间，根据采购人需求，提供与造价相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

（14）根据采购人需求，对工程量清单及招标控制价提出审核意见，包括暂列金额、暂估价的确定是否合理等；

（15）协助采购人对市场材料、设备进行考察，参与“三选一”品牌的选择、推荐等；

（16）纳入过程审计的项目，负责按期收集、整理并审核过程审计所需资料，协助采购人做好过程审计的送审工作。

7、现场管理服务

（1）严格按照批准和审定的建设规模、功能、标准、造价和工期组织建设。

（2）组织安全生产，杜绝重大安全责任事故，否则由中标人负责按规定程序处理，并由责任人承担责任、赔偿。

（3）在采购人的配合下负责施工场地三通一平的施工管理、办理场地移交。

（4）参与审查确认承包商选择的分包单位。

（5）参与审查承包商的施工准备、施工组织设计，并提出修改意见。

（6）参与检查工程所用的建筑材料、建筑构配件和设备的采购清单。

（7）参与检查施工技术措施和安全防护措施。

（8）审核施工总进度计划。

（9）审核工程费用变更、工程延期签证。

（10）抽查现场监理技术复核和隐蔽工程验收工作质量。

（11）抽查完成的工程量，参与分部工程验收，签署工程付款凭证。

（12）抽查监理、施工单位及时形成的监理、施工技术资料，督促整理归档。

（13）参加工地例会，及时处理各单位提出的须建设方解决的问题。

（14）参与工程竣工预验收，并组织工程竣工验收。

（15）定期向采购人提交工程建设简报。

（16）提供工程保修期管理服务，监督责任单位的工程保修服务。

（17）完成采购人委托的本工程其他现场管理服务工作。

8、档案管理

（1）负责各类相关文件资料的收发、归档，并提供电子扫描。

（2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。

（3）为采购人建立并整理完善项目建设档案。

（4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。

（5）做好本项目工程其他参建单位资料的审查工作。

（6）做好采购人委托的本工程其他档案管理的有关工作。

9、验收移交

（1）负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和工验收申报手续，并协助进行项目专业验收和竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。

（2）组织编制工程结算材料，按规定上报采购人，配合委托单位、过程审计单位以及政府审计部门进行工程竣工结算和财务决算等审计工作，并接受采购人的监督。负责项目竣工以及有关技术资料的整理汇编，组织项目后评估，并按规定办理城建档案、产权（使用）单位、建设单位等的档案移交并做好产权登记工作。

（3）负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环境保护、卫生监督、劳动安全、消防、工程总结等。

（4）协助采购人完成项目审计工作。

10、项目交付使用后产权契税办理。

11、向采购人提供国内和本市工程项目有关法律、条令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务。

（二）工程监理服务工作内容：

1、监理范围包括：具体项目的施工全过程及缺陷责任期监理（包含施工阶段工程质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管等服务）。

2、监理工作内容还包括：

（1）编制监理规划、旁站监理计划、监理实施细则，报采购人同意后实施；

（2）熟悉合同文件，了解施工现场；

（3）参与交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测结果、设计变更和施工组织设计，督促和检查承包人建立质量保证体系、安全保证体系；

（4）检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

（5）审查承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；审查特殊作业人员上岗证件；

（6）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（7）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质；

（8）审查施工承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批施工承包人提交的各项安全专项方案；还应对施工承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

（9）审查施工承包人拟用于本工程的机械设备的性能与数量；

（10）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

（11）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品的质量；

（12）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

（13）参加第一次开始的工地监理会议和主持日常工地监理会议，参加专题例会；

（14）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工、通过旁站、巡视、检测、整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；尤其须注意对进场材料、设备的平行检验及对混凝土浇筑等关键部分、关键工序实行全过程旁站；

（15）对已完成工程量进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受甲方代表检核，重大工程量的计量按宁波市有关文件执行，审核变更的工作量并签署确认意见，对上报进度款的工作量进行审核，确认；

（16）对承包人安全、文明施工进行监管，督促承包单位做好半成品保护,对施工单位成品保护工作的质量与效果进行经常性检查,要避免因成品保护不善造成操作损坏或污染,影响工程整体质量；

（17）签发中间交工文件；

（18）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（19）签认中期支付凭证；

（20）发布停（复）工令；

（21）发布变更令（重大、重要变更报甲方核准，凡涉及工程造价须事前经采购人核准）；

（22）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（23）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在诉讼或仲裁过程中作证；

（24）编制监理工作周报、月报及采购人要求编制的报表（或文件等）并向采购人递交；

（25）对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收，签认交工文件，签署监理意见；

（26）签认交工文件；

（27）督促、检查承包人按工程管理部门和采购人的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作；

（28）配合采购人的竣工验收、工程移交和各种预验工作；

（29）对施工承包人的项目总负责人及现场管理人员进行考勤；

（30）编制监理方面的竣工文件；

（31）根据监理工作日记和造价变更工作日记，配合采购人做好决算工作，对结算中有关争议内容出具公正、独立的书面意见，并提供相关依据；

（32）配合采购人做好竣工验收和验收后的维保和工程移交工作。

（33）工程完工后，向采购人提交项目履约评估报告；

（34）按监理规范规定的其他工作；

（35）遵守采购人内部规章制度，接受采购人的履约考核。

（五）项目管理费收费依据：

项目管理费由监理费和建设单位管理费组成，并结合下浮率计算。

其中监理费按《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》工程监理费的费用标准计算，以经批准的概算（无概算，按估算）中工程费用作为计算基数；建设单位管理费按财政部文件《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建[2016]504号）中附件二项目建设管理费总额控制数费率表规定的标准，以经批准的概算（无概算，按估算）中工程费用作为计算基数计算，管理费率计取比例为20%。

上述费用包含了完成本工程建设所需及合同约定范围内的项目管理、工程监理服务等内容的所有人工费、办公费、公司管理费、各种税费及利润等费用。

*(六）拟派项目总负责人、总监理工程师资格要求：

①项目总负责人须具有建筑工程相关专业工程师及以上职称；

②总监理工程师须具有国家注册监理工程师职业资格，注册专业为房屋建筑工程；

③拟派项目总负责人可以兼任总监理工程师。

（投标文件中提供上述人员证书及相关证明材料复印件并加盖公章）

（七）工程项目管理分配方案

| 供应商类别 | 项目管理 |
| --- | --- |
| 排名第一 | 承担主校区双桥河以东区域的项目 |
| 排名第二 | 承担主校区双桥河以西区域及其他校区项目 |

（八）服务要求

1、中标人应在中标后七个工作日内在采购人所在区域设立固定服务场所，便于在需要时及时安排相关服务。

2、拟投入服务团队人员不得少于8人。

（九）其它要求

投标人在投标文件中需提供详细的服务方案：

1、针对校区维修改造等工程项目管理服务的特点（包含施工环境、学校特殊区域环境条件下项目管理服务具体方案和措施）的阐述和承诺。

2、针对本项目的项目管理服务工作方案（包含建设手续代办、综合协调管理、设计管理服务、招标采购管理、配合审计、合同管理、投资管理、现场管理服务、档案管理、验收移交等）。

3、针对本项目的工程监理服务工作方案（包含施工阶段工程质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管等）。

4、针对本项目的监理工作制度、质量安全监督措施（包含监理人员工作纪律：制度、纪律是否合法、规范）。

5、针对本项目的施工各阶段项目管理的工作程序（包含项目管理或监理工作流程是否合法、规范）。

6、项目工期进度控制措施。

7、拟投入服务团队的人员情况（包含人员配备数量、专业结构、职称、各专业、工作经验，以及拟承担的工作职责）。

8、对本项目服务人员的管理及考核、奖惩措施，合同执行期间的服务人员数量保障方案等。

9、服务过程中对工程质量保证措施、后期服务承诺。

10、工程日常和竣工信息资料管理及设计变更、索赔、争议等合同管理措施。

11、根据采购人实际需求提供的服务响应时间、响应及时性、项目驻点等。

# 第三章  投标人须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理） |
| 2 | 入围数量：2家 |
| 3 | 投标报价及费用： - 投标报价：本项目采用下浮率报价，下浮率为正数，格式为XX.XX%(小数点后保留两位数)。 - 投标报价：以监理费取费标准和建设单位管理费取费标准计算下浮； - 本项目采购预算：人民币250万元/年。 - 招标代理服务费的收取标准： - 招标代理公司向每家入围单位收取23300元的招标代理服务费。 - 中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。 - 服务费汇入账户： 开户银行：宁波银行孔浦支行（行号：313332082133） 户名：浙江中创招投标有限公司 账号：40030122000275085 - 中标人如未按上述规定办理，本招标代理机构有权拒绝其领取中标通知书。 |
| 4 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （3）纸质投标文件：本项目结果公示发布后，中标人须在三个工作日内向采购代理公司提供纸质投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）一正两副，且纸质投标文件必须与中标人在政采云上传的投标文件内容一致，纸质投标文件的一致性由中标人承担，否则由此引起的不利后果由中标人承担。 注： （1）供应商应于2024年09月12日09时00分（北京时间）前将电子投标文件上传到政府采购云平台 www.zcygov.cn，并应于2024年09月12日09时00分前，将以U盘或光盘存储的电子备份响应文件密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。现场投递地址：宁波市环城西路北段225号真如中心15楼开标室，王明，0574-27820691。邮寄送达：各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。邮寄过程中导致备份响应文件未在递交截止时间前送达的，代理机构将拒绝接收备份文件。 （2）供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，均不退还供应商。 |
| *5 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| *6 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| *7 | 信用记录： 1、信用信息查询的时间：如潜在投标人数较多时，查询时间为递交投标文件截止时间前一天至资格审查工作结束前；如潜在投标人较少时，查询时间为递交投标截止时间后一个小时；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。 2、查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动；中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网和浙江中创招投标有限公司网站。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 11 | 采购资金来源：预算资金。 |
| *12 | 投标文件有效期：90天。 |
| *13 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

## 一、 总  则

### （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“*”系指实质性要求条款。

### （三）采购人式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如供应商派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供投标人代表身份证正反面复印件及授权代表开标之日前近一个月内缴纳社保的证明材料（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见第六部分）。

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不允许转包。

### （八）特别说明

*1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

### （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

### （十）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### （十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，投诉须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成。

本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）采购文件的澄清与修改

1.采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、商务技术文件和报价文件三部分组成。

1．资格证明文件包括以下内容：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（复印件加盖公章）；

（2）投标人资格声明函（格式见附件)；

（3）本项目特定资格要求的证明材料（复印件加盖公章）；
（4）中小企业声明函（格式见附件）；

本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人须提供《中小企业声明函》；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）；

2.商务技术部分包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书及授权代表开标之日前近一个月内投标人所缴纳社保的证明材料（均加盖公章），格式见附件】；

（3）投标人基本情况说明（格式见附件)；

（4）项目业绩表（格式见附件）；

（5）商务条款偏离表(格式见附件)；

（6）服务条款偏离表(格式见附件)；

（7）针对校区维修改造等工程项目管理服务的特点（包含施工环境、学校特殊区域环境条件下项目管理服务具体方案和措施）的阐述和承诺；

（8）针对本项目的项目管理服务工作方案（包含建设手续代办、综合协调管理、设计管理服务、招标采购管理、配合审计、合同管理、投资管理、现场管理服务、档案管理、验收移交等）；

（9）针对本项目的工程监理服务工作方案（包含施工阶段工程质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管等）；

（10）针对本项目的监理工作制度、质量安全监督措施（包含监理人员工作纪律：制度、纪律是否合法、规范）；

（11）针对本项目的施工各阶段项目管理的工作程序（包含项目管理或监理工作流程是否合法、规范）；

（12）项目工期进度控制措施；

（13）拟投入服务团队的人员情况（包含人员配备数量、专业结构、职称、各专业、工作经验，以及拟承担的工作职责）；

（14）对本项目服务人员的管理及考核、奖惩措施，合同执行期间的服务人员数量保障方案等；

（15）服务过程中对工程质量保证措施、后期服务承诺；

（16）工程日常和竣工信息资料管理及设计变更、索赔、争议等合同管理措施；

（17）根据采购人实际需求提供的服务响应时间、响应及时性、项目驻点等；

（18）评分标准中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（19）技术需求中要求提供的证明资料（加盖公章）；

（20）评分标准或采购文件需要提供的证明材料（具体详见评分标准）；

（21）投标人认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

3. 报价部分包括以下内容：

（1）投标函 (格式见附件)；

（2）开标一览表(格式见附件)；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

4.上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

5.投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

### （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的盖章、签署：

（1）投标文件中涉及到加盖公章或签字的，加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分采用由法定代表人或授权代表签字后扫描上传（或电子CA签章）。

3、投标文件的份数：

本项目供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质投标文件（中标人公示发布后三个工作日内提供）：资信证明文件、商务技术文件、报价文件（正本1份，副本2份）。

4、电子投标文件：

4.1供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

4.2投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.3投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称。

5、投标文件的效力：

投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”→“电子备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

### （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。 (封面注明“电子备份投标文件”及项目编号、项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章)

2、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号、子包号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

5、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

## 四、开标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

### （二）开标程序

1、电子招投标开标程序：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格证明文件、商务技术文件、报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台宣告评审无效供应商名单及理由；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效；在“政府采购云平台”正常运行情况下，“电子备份投标文件”无法上传至“政府采购云平台”的，视为投标文件撤回。如投标供应商未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

### （二）评标方法

评标方法见第四章。

### （三）评标程序

评标程序见第四章

### （四）评标过程保密

中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

## 六、定标

### （一）确定中标人

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定综合得分排名第一、第二的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 七、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 八、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标人的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

### （二）履约保证金（如有）

1.签订合同时，中标人应按采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.合同履行完毕后，采购人全额退还中标人的履约保证金。

## 九、特别说明

1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

2.1本项目  是  专门面向中小企业采购。

2.2 本项目所属行业：其他未列明行业

2.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.4在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

2.6对于非专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4％（工程项目为 1%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.7采购活动过程中，对投标人的“中小企业”资格认定，以投标人提交的《中小企业声明函》为准，投标人必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

*5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为招标文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3、曾经参加过本项目的进口产品论证工作；

4、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

三、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分权重

| 评分项目 | 商务技术分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 85 | 15 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且参与评审的最高下浮率，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格

注：本项目专门面向中小企业，不再给予价格扣除优惠。

价格得分={（1-评标基准价）/（1-投标下浮率）}×15％×100。

2、合格投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

3、报价要求：本次招标设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的由投标人抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前2名的投标人为本项目中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

四、评标过程

1.资格审查

采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。技术商务得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

投标人应当做好详细且依据充分的成本测算资料，有下列情形之一的，将视为不合理报价：

1）评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他投标人报价的，投标人未在1小时内向评审委员会提供成本测算资料；

2）投标人虽然提供了成本测算资料，但测算内容不完整、或依据不充分、或评审委员会半数以上成员经分析认为其成本测算依据不合理或明显低于市场价。

采购代理机构可协助评标委员会主任评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评标委员会成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.中标原则

评标委员会根据投标人的综合得分高低排定顺序，推荐综合得分排名第一、第二的投标人为本项目的中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

采购代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并中标人发出中标通知书。

五、资格条件审查

由招标人或代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 |
|  | （二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | （三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|  | （四）特定的资格条件。 |
|  | （五）本项目不接受联合体投标。 |

六、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 按招标文件要求签署、签章。 |
|  | 投标有效期满足招标文件要求。 |
|  | 符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 |
|  | 不含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 委托人提供法定代表人授权委托书或填写项目齐全。 |
|  | 投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 |
|  | 投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 |
|  | 投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 |
|  | 未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

七、投标无效的情形

没有响应招标文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

不同供应商的文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名或上传电子投标文件视为无效响应。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书或填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标服务需求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用招标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- 招标文件规定的其他无效情形；

5.被拒绝的投标文件为无效。

评分标准表

| 分值 | 评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分（85分） | 服务条款响应情况（8分）： 根据投标人提供的针对招标文件第二章《采购需求》“二、服务需求”的响应情况进行评议，一般条款每负偏离一条扣0.5分，当扣减至0分时作无效标处理。标“*”的条款不允许负偏离，否则作无效标处理。 |  |  |  |
|  | 针对校区维修改造等工程项目管理服务的特点（包含施工环境、学校特殊区域环境条件下项目管理服务具体方案和措施）的阐述和承诺进行评议（5分）： （1）对校区维修改造工程项目管理服务的特点、学校特殊区域环境了解透彻、技术方案有针对性、措施完备合理可行性高，且有实质性技术承诺的得5分； （2）对校区维修改造工程项目管理服务的特点、学校特殊区域环境有一定的了解，技术方案有一定的针对性，措施基本可行的得3分； （3）对校区维修改造工程项目管理服务的特点、学校特殊区域环境了解不够全面，技术方案不具有针对性，措施部分可行的得1分； （4）未提供的不得分。 |  |  |  |
|  | 针对本项目的项目管理服务工作方案（包含建设手续代办、综合协调管理、设计管理服务、招标采购管理、配合审计、合同管理、投资管理、现场管理服务、档案管理、验收移交等）进行评议（7分）： （1）提供了完整的项目管理服务工作方案，各环节工作方案服务内容阐述详实全面，工作流程思路清晰，服务内容满足本项目采购需求的得7分； （2）提供了完整的项目管理服务工作方案，各环节工作方案服务内容阐述较为详实全面，工作流程思路较清晰，服务内容基本满足本项目采购需求的得4分； （3）提供了项目管理服务工作方案，各环节工作方案服务内容阐述空泛，工作流程思路模糊，服务内容不符合采购需求，有明显漏洞的得1分； （4）未提供的不得分。 |  |  |  |
|  | 针对本项目的工程监理服务工作方案（包含施工阶段工程质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管等）进行评议（7分）： （1）提供了完整的工程监理服务工作方案，各环节工作方案服务内容阐述详实全面，工作流程思路清晰，服务内容满足本项目采购需求的得7分； （2）提供了完整的工程监理服务工作方案，各环节工作方案服务内容阐述较为详实全面，工作流程思路较清晰，服务内容基本满足本项目采购需求的得4分； （3）提供了工程监理服务工作方案，各环节工作方案服务内容阐述空泛，工作流程思路模糊，服务内容不符合需求，有明显漏洞的得1分； （4）未提供的不得分。 |  |  |  |
|  | 针对本项目的监理工作制度、质量安全监督措施（包含监理人员工作纪律：制度、纪律是否合法、规范）进行评议（7分）： （1）监理工作制度完善，质量安全监督措施健全，满足本项目需求的得7分； （2）监理工作制度较完善，质量安全监督措施较健全，基本能满足项目需求的得4分； （3）监理工作制度基本完善，质量安全监督措施内容含糊，不能保障项目正常实施的得1分； （4）未提供的不得分。 |  |  |  |
|  | 针对本项目的施工各阶段项目管理的工作程序（包含项目管理或监理工作流程是否合法、规范）进行评议（7分）： （1）施工各阶段项目管理的工作程序完善，工作全流程合法、规范，能保障项目正常实施的得7分； （2）施工各阶段项目管理的工作程序较完善，工作全流程较合法、规范，基本能保障项目正常实施的得4分； （3）施工各阶段项目管理的工作程序一般，工作全流程复杂，不能保障项目正常实施的得1分； （4）未提供的不得分。 |  |  |  |
|  | 投标人对项目工期进度控制措施进行评议（7分）： （1）项目工期进度控制措施明确且有效，保障项目能如期完工的得7分； （2）项目工期进度控制措施较明确，基本能保障项目能如期完工的得4分； （3）项目工期进度控制措施不明确，可能会导致项目工期延误的得1分； （4）未提供不得分。 |  |  |  |
|  | 拟投入服务团队的人员情况（包含人员配备数量、专业结构、职称、各专业、工作经验，以及拟承担的工作职责）进行评议（8分）： （1）服务团队人员数量配备充足、责任分工明确，类似工作经验丰富的得8 分； （2）服务团队人员数量配备较充足，责任分工较明确，有一定类似项目经验的得5分； （3）服务团队人员数量不能满足需求、人员专业性欠缺、经验存在明显不足的得2分； （4）未提供不得分。 注：提供人员名单及相关证书等，拟投入服务团队人员少于8人本项不得分。 |  |  |  |
|  | 对本项目服务人员的管理及考核、奖惩措施，合同执行期间的服务人员数量保障方案等进行评议（7分）： （1）管理方案明确且有效，考核、奖惩措施可行性强，合同执行期间的服务人员数量有实质性保障措施的得7分； （2）管理方案较明确，考核、奖惩措施较为可行，合同执行期间的服务人员数量保障措施较有效的得4分； （3）管理方案有所欠缺，考核、奖惩措施执行性较弱，合同执行期间的服务人员数量保障措施有效性低的得1分； （4）未提供的不得分。 |  |  |  |
|  | 投标人服务过程中对工程质量保证措施、后期服务承诺进行评议（7分）： （1）工程质量保证措施、后期服务承诺可执行性强，能完全确保工程质量的得7分； （2）工程质量保证措施、后期服务承诺可执行性较强，基本能保证工程质量的得4分； （3）工程质量保证措施、后期服务承诺可执行性不强，对保证工程质量有一定可行性的得1分； （4）未提供不得分。 |  |  |  |
|  | 工程日常和竣工信息资料管理及设计变更、索赔、争议等合同管理措施进行评议（7分）： （1）工程日常和竣工信息资料收集、整理、归档工作流程有序，建立完善档案归纳制度，符合采购需求的得7分； （2）工程日常和竣工信息资料收集、整理、归档工作流程较有序，建立档案归纳制度有一定可行性，基本符合采购需求的得4分； （3）工程日常和竣工信息资料收集、整理、归档工作流程混乱，未建立完善档案归纳制度，不符合采购需求的得1分； （4）未提供的不得分。 |  |  |  |
|  | 对投标人根据采购人实际需求提供的服务响应时间、响应及时性、项目驻点等进行评议（7分）： （1）投标人提供了高效的服务响应承诺，配备了项目驻点人员，能为采购人提供高效且便捷的响应速度的得7分； （2）投标人提供的服务响应承诺基本满足项目需求，配备了项目驻点人员，响应相对便利的得4分； （3）服务承诺及驻点人员安排不符合项目实际需求，无法及时响应的得1分。 （4）未提供不得分。 |  |  |  |
|  | 业绩（1分） 投标人提供2021年1月1日至今（以合同签订日期为准）同类项目管理或监理项目业绩，每提供一份合同得0.5分，本项最高得1分。 （注：投标文件中须提供合同复印件加盖公章，未提供不得分，合同的有效性由评审小组认定。） |  |  |  |
| 价格分（15分） | 价格分（15分） 评标基准价指的是满足招标文件要求且参与评审的最高下浮率。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分15分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分={（1-评标基准价）/（1-投标下浮率）}×15％×100。 注：本项目专门面向中小企业，不再给予价格扣除优惠。 |  |  |  |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |  |  |

评审签名：

日期：2024年  月  日

# 第五章  政府采购合同主要条款

宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理）

服务合同

第一部分 协议书

甲方（采购人）名称：宁波大学

乙方（中标供应商）名称：

依照《中华人民共和国民法典》﹑《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理）项目协商一致，订立本合同。

一、服务内容和要求

1、服务内容：宁波大学2025年-2027年单项项目管理（含监理）费在100万元以内的项目管理和施工阶段的监理服务，包括（但不限于）：（1）项目管理服务范围包括计划管理，建设手续代办，综合协调管理，勘察设计管理，技术咨询，合同管理，现场管理，进度管理，投资控制（包括工程变更管理），档案管理（包括移交城建档案部门、建设单位的档案资料）、验收移交，产权契税办理，协助项目竣工结、决算报审、配合审计及资料归档，质量缺陷责任期阶段相关服务工作等；（2）工程监理服务范围指本项目的施工全过程监理及质量缺陷责任期阶段的工程保修监理（包括施工阶段工程质量、进度、投资控制，合同管理，信息管理，组织协调，安全、文明施工监理，环境保护监理等）。

2、服务地点：甲方指定或认可地点。

3、服务目标：

质量控制目标：满足相关规范并达到施工合同规定的质量标准

安全控制目标：满足相关规范并达到施工合同规定的安全标准

进度控制目标：满足甲方要求，施工进度同施工工期

投资控制目标：满足甲方要求，工程决算中的工程费用投资控制在批准的初步设计概算（无概算的按估算）工程费用投资内

4、服务范围：承担双桥河以   的项目

二、服务期限

2025年1月1日起至2025年12月31日止。第一年服务期满后，经甲方考核合格，可续签下一年度合同，合同一年一签，最多续签2年。

三、服务价格与付款方式

1、服务价格

项目管理费由监理费和建设单位管理费组成，下浮率为        。

其中监理费按《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》工程监理费的费用标准计算，以经批准的概算（无概算，按估算）中工程费用作为计算基数；建设单位管理费按财政部文件《财政部关于印发<基本建设项目建设成本管理规定>的通知》（财建[2016]504号）中附件二项目建设管理费总额控制数费率表规定的标准，以经批准的概算（无概算，按估算）中工程费用作为计算基数计算，管理费率计取比例为20%。

上述费用包含了完成本工程建设所需及合同约定范围内的项目管理、工程监理服务等内容的所有人工费、办公费、公司管理费、各种税费及利润等费用。

2、付款方式

乙方承担具体项目，须与甲方另行签订每个具体项目的服务合同，实行一项一结。

工程竣工验收合格后7日内，乙方将完整的工程竣工结算资料和有效发票提交给甲方并经甲方确认后十五日内，支付至签约合同价的70%；竣工结算审核完成后结清余款。

四、乙方拟派投入本项目的人员

1、乙方指定           担任甲方项目总负责人，负责业务接洽、组织协调和联络工作；

2、乙方指定           担任甲方项目总监理工程师，拟派投入本项目的人员：具体名单详见附件。

3.项目总负责人和总监理工程师可以兼任。

五、本合同由以下文件组成：

1、协议书

2、中标通知书

3、招投标文件及其附件

4、项目管理合同通用条款及专用条款

5、标准、规范及有关技术文件

6、有关补充合同

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

六、争议解决

因履行本合同所发生的争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交宁波仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

七、合同的生效

1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

3、 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金不计。

4、所有本次采购过程中形成的文字资料、谈判纪要等均作为合同的组成部分，具有同等效力。

5、本合同一式伍份，甲方叁份、乙方贰份。

甲方(公章)：                                 乙方(公章)：

法定(授权)代表人：                           法定(授权)代表人：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

统一社会信用代码：                           统一社会信用代码

签约日期：     年     月    日               签约日期：      年    月    日

本合同未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据采购文件规定、成交供应商要约情况及采购人实际承诺结果据实增补或调整。

第二部分  合同条款

1、通用条款

第一章  词语定义、适用法律法规、语言

第一条  下列词语除附加条款另有约定外，赋予定义如下：

（1）“项目”是指甲方委托实施管理的项目。

（2）“甲方”是指承担直接项目投资责任和委托项目管理业务的一方及其合法继承人。

（3）“乙方”是指承担本项目项目管理服务和责任的一方及其合法继承人。

（4）“建设管理”是指乙方受甲方委托，根据项目管理合同约定，在项目实施阶段，对项目规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量、安全、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制，并承担相应管理责任活动。

（5）“项目部”是指由乙方组建实施具体项目管理工作的机构。

（6）“项目总负责人”是指经甲方同意，由乙方任命的全面履行本合同的总负责人。

（7）“正常工作”是指双方在合同中约定委托的项目管理工作。

（8）“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外，由甲方另行补充协议增加委托乙方的工作内容或由于甲方项目决策或非乙方原因使得项目停、缓建及延误，因增加工作量或持续时间而增加乙方的工作。

（9）“日（天）”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。如非特别说明“日（天）”均指自然日。

（10）“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（11）“参建单位”是指甲方或授权乙方通过招标等方式选择承担项目勘察、设计、施工、材料/设备供应、专项咨询服务等工作，具备相应资质或营业许可的单位。

（12）“承包人”是指项目工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

（13）“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

第二条  合同适用的法律：是指国家的法律、行政法规，以及专用部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

第二章  乙方义务

第四条 乙方应按合同约定的具体工作范围及工作内容为甲方提供项目管理服务，对建设工程质量、安全、进度负责。乙方在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益。

第五条  乙方不需向甲方提供履约担保。

第六条  乙方应组建能够满足本项目管理服务需要的项目部，向甲方报送委派的项目总负责人及其项目部主要成员名单、项目管理规划或项目管理专项计划，完成委托项目管理合同约定的全过程工程项目管理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期/不定期向甲方报告项目管理工作及进度，接受甲方的监督和管理。

第七条  乙方应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付项目成果。乙方不得在实施管理过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容。如需超出范围变更，应遵循建设程序办理且必须由甲方决定。

第八条  乙方应根据项目进度需要，向甲方提供资金使用计划。

第九条  乙方应在项目建成后，及时完成验收、竣工资料审核等相关工作。协助甲方组织项目移交，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作，并接受甲方的监督。

第十条  乙方应在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

第十一条  乙方应建立完整的项目建设档案，在项目管理任务完成后将工程档案及相关资料等整理汇编，向甲方移交。在项目管理合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

第十二条  乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在项目管理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。

第十三条  项目管理过程中若发生伤亡及其他责任事故，乙方应负全部责任，做好善后工作。乙方可以按相关程序追究相关单位责任，并应及时报告甲方。

本合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得将合同义务全部或部分转移给第三方。

第三章  甲方义务

第十四条  甲方应监督和指导项目的建设实施，并主持项目的竣工验收和移交。

第十五条  甲方应为项目管理工作提供必要条件。

第十六条  甲方应按合同约定的方式、时间、金额向乙方支付项目管理费。

第十七条  甲方应负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方支付参建合同款项。

第十八条  甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与项目管理人联系。更换常驻代表，要提前通知乙方。

第十九条  甲方需建立有效的决策机制，对乙方的请示和建议做出决定，对工作计划和报告进行批复。甲方在项目建设过程中对参建单位的各种实施指令均须通过乙方下达。

第二十条  甲方应当将授予乙方的管理权利，以及项目部主要成员的职能分工、管理权限及时书面通知各参建单位。

第二十一条  甲方应负责项目资金筹措，项目建设外环境协调，如建设过程中争取相关优惠政策、与当地居民及政府监管部门的关系协调等工作均以甲方为主完成，乙方予以配合。

第四章 乙方权利

第二十二条  乙方在甲方委托的项目管理范围内，享有以下权利：

(1) 选择参建单位的建议权。

(2) 关注项目进展，应甲方所需，对项目建设资金筹措、建设外环境协调享有知情权，在项目建设过程中负责起草、参与洽商或审核项目参建合同。

(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权。

(4) 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，应当及时书面报告甲方并要求设计人更正。

(5) 组织监理或相关单位审批建设组织或技术方案（如工程施工组织设计和施工技术方案），按照兼顾质量、工期和投资、安全的原则，向相关参建方提出建议，并向甲方报告，如涉及相关工期、造价等问题时，需提前向甲方报告并审批。

(6) 主持参建单位组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。

(7) 征得甲方同意，有权通过监理实施或独立发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向甲方报告。在涉及施工安全或人身健康等紧急情况下需要停工的，可先采取措施，事后向甲方报告。

(8) 通过监理或独立行使对工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到项目管理项目部复工令后才能复工。

(9) 通过监理或独立行使对工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10) 征得甲方同意，按参建合同，在合同约定的价格范围内，对参建单位工作进度款项支付的审核和签认权，以及参建合同结算的复核确认权与否决权。未经项目总负责人签字确认，甲方不支付参建单位款项。

第二十三条  在委托的项目管理范围内，甲方或其他参建单位对对方的意见或要求甚至出现争议通过乙方协商的，乙方应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，有效地维护甲方权益。当双方争议由政府监管部门调解或仲裁或进入司法审判时，应当为甲方提供作证的事实材料。

第二十四条  乙方有权按项目管理合同取得相应报酬。

第五章  甲方权利

第二十五条  甲方有订立所有与项目有关合同的权利，对委托乙方在建设过程中负责起草及参与洽商的项目参建合同拥有最终审定权。

第二十六条  甲方有权对项目建设过程进行监督，有权对乙方的工作计划、步骤等实施情况进行监督。甲方有权对违规行为予以纠正，有权要求乙方赔偿因擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格造成的损失。

第二十七条  甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十八条  乙方调换项目总负责人须事先经甲方书面同意。

第二十九条  甲方有权要求乙方提交业务范围内的专项报告。

第三十条  甲方有权要求乙方更换不称职的项目部工作人员，有权就适应项目管理需要提出增加乙方员的合理要求。

第六章  乙方责任

第三十一条  乙方应当履行委托项目管理合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，甲方可以从乙方单项合同中索赔。

第三十二条  除因乙方违约需承担违约罚金外，确因乙方责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，乙方应当向甲方赔偿。累计赔偿总额不应超过项目管理单项合同的报酬总额（除去税金）。

第三十三条  乙方对其他参建方违约或过失所影响建设质量、工期而造成甲方的经济损失，承担相应经济责任。乙方有权就因其他方原因造成的损失提出合理索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

第三十四条  因不可抗力导致委托项目管理合同不能全部履行或部分履行，乙方就相关事项应积极组织各方协商解决。

第七章  甲方责任

第三十五条  甲方应当履行委托项目管理合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

第三十六条  甲方有权就乙方造成的损失提出索赔。

第三十七条  因不可抗力导致委托项目管理合同不能全部履行或部分履行，甲方不承担责任，甲方就相关事项与乙方进行协商解决。

第八章  合同生效、变更与终止

第三十八条  本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

第三十九条  除不可抗力外，由于乙方的原因使项目建设管理工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则乙方应当将此情况与其可能产生的影响及时通知甲方，完成项目管理的时间相应延长，经甲方书面同意后，乙方可要求附加工作报酬。

第四十条  合同生效后，如果实际情况发生变化使得乙方不能完成全部或部分工作时，乙方应立即通知委托人，甲方应采取相应的措施。经协商，乙方可暂停执行全部或部分业务。如暂停执行全部业务六个月后，乙方有权提出解除合同。如暂停全部业务超过三个月以上后又进行恢复服务的，其善后工作以及恢复准备工作应视为附加工作，甲方与乙方协商工作报酬增加事宜。

第四十一条  当乙方未履行全部或部分全过程工程咨询义务，而又无正当理由，甲方可发出警告直至单方面解除合同，乙方承担违约责任。

第四十二条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知对方。在取得对方同意后，经双方协议变更或解除合同。因解除合同使对方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第四十三条  当乙方完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有项目管理费用（包括附加工作酬金及奖励）后，本合同即告终止。

2、专用条款

第二条  本合同适用的法律依据：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等。

第四条  具体工作范围：

（一）项目管理服务工作内容：

1、建设手续代办

（1）办理方案设计、可研报批、扩初设计批准手续。

（2）办理施工图审查、各专业报批（环保、交通、消防、绿化、市政、防雷、人防、安防等）和土地证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、开工报告和工程实施中及房屋交付涉及的有关手续。

（3）办理质监、安监备案手续。

（4）办理施工现场临时用水、用电手续，管理场地平整工作。

（5）协调工程施工所需的与政府主管部门及周边环境的关系。

（6）组织建筑单体竣工验收及建设项目综合验收，办理工程验收备案手续。

（7）对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为甲方建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。5）办理土地、房产等产权、产籍手续，领取有关证书。

（8）完成甲方委托的本工程其他管理工作。

（9）项目管理合同签订前，上述建设手续办理如甲方已实施的，则项目管理人无需代办，但需要做好资料交接、存档工作。

2、综合协调管理

（1）对项目建设实施计划管理，编制包括项目管理规划、项目总控计划、月度工作计划、 专题工作计划等报甲方审核后执行，并针对计划的执行情况进行工作总结，实施风险防范管理和工作经验的及时总结制度。对项目建设期的投资控制、工程造价、建设工期、工程质量、资金使用、安全生产等负全面责任。

（2）努力做好项目相关利益方及周边环境关系的协调，包括建设前期地方政府关系协调，建设过程中参建单位的工作协调，施工过程中关注质量、安全文明施工等专项协调工作。主持和参与各种会议（包括建设管理月度联席会议、专题工作会议及各项外部协调、论证会议），进行建设过程中的多方工作协调，协助甲方做好工程建设所需的各项报批核准及建设所需外部环境协调；注重信息管理并负责建设方档案管理工作。负责会议记录，均需编写（除有明确会议纪要编写的责任方的会议外）会议纪要，并负责其会签、发放工作。

（3）对工程资料实施规范管理包括：1）负责各类相关文件资料的收发、归档。2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。3）为甲方建立并整理完善项目建设档案。4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。

3、设计管理服务

（1）协助甲方组织方案设计；督促设计单位完善优化初步设计；办理方案设计批准手续。

（2）督促设计单位落实修改设计图纸中的问题。

（3）收集提供设计所需的有关资料和设备订购情况。

（4）受托对地质勘察及设计的工作进度和质量进行定期和不定期的检查，对勘察报告和设计文件进行初步验收，提供前期咨询服务和项目建设合理化建议。

（5）协助甲方做好施工图审查工作，并协调、督促设计单位根据施工图审查意见及时修改施工图。

（6）做好施工图内部会审工作，接收施工图及专项设计成果，主持设计交底。

（7）负责施工过程中的设计变更的管理工作。

（8）编写各阶段及各专项设计任务书、做好各项设计任务界面划分、提供设计条件、明确设计要求等工作，做好设计文件研读和初审，对设计图纸“差”、“错”、“漏”、“碰”等问题进行汇总并协商设计进行修改等。

（9）委托电信、电视、燃气、供电等专业配合单位进行各项设计，合同商签、协调与总体设计单位的配合工作。

（10）项目管理合同签订前，上述设计管理工作如甲方已实施的，则项目管理人需要做好资料交接、存档工作。

4、招标采购管理、配合审计

（1）根据项目进度情况，协调、组织招投标工作。

（2）审查招标文件。

（3）负责对施工单位报送的竣工结算进行初审，协助甲方完成项目结（决）算报审工作。

5、合同管理

（1）起草、审核相关招标文件，负责各种合同文件的起草、洽商。

（2）与各中标单位商签施工承包合同或设备、材料采购合同并报甲方审查，负责合同送审、备案等工作，负责合同台帐的建立。

（3）负责合同评审和合同履行过程的监督和履行结果的评价工作。

（4）跟踪设计变更及联系单的实施过程，做好费用控制工作，建立变更及联系单台账。

（5）依据项目总控计划及合同，适时编制资金使用计划，并需及时调整，建立合同支付台账。

（6）负责合同索赔的处理。

6、投资管理

（1）根据项目建设需要及甲方需求，复核项目估算、概算。

（2）按照概算指标分解各专项设计限额，事先进行各专业工程造价控制。

（3）根据建设进度及时提供投资控制信息，做好各阶段投资情况的分析，做好投资控制。

（4）确定本项目各合同范围、及时解决预算编制期间遇到的各种问题。

（5）根据甲方需求，制定造价控制的实施流程。

（6）根据合同审核工程进度款，并及时报甲方审批。

（7）协助甲方及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用并出具意见，相应调整造价控制目标，

（8）根据合同和有关法律、法规，处理施工索赔，为甲方提供咨询意见。

（9）对施工中由甲方供应的材料、设备的采购及指定分包价格提供咨询意见。

（10）根据甲方需求，做好工程竣工结算审核工作。

（11）做好项目竣工决（结）算审计所需资料的收集、整理，负责对施工单位报送的竣工结算进行初审，配合甲方审计部门组织的审计工作，负责审计过程中各参建单位的沟通协调。

（12）提出工程实施用款计划，处理工程索赔。

（13）项目建设期间，根据甲方需求，提供与造价相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

（14）根据甲方需求，对工程量清单及招标控制价提出审核意见，包括暂列金额、暂估价的确定是否合理等；

（15）协助甲方对市场材料、设备进行考察，参与“三选一”品牌的选择、推荐等；

（16）纳入过程审计的项目，负责按期收集、整理并审核过程审计所需资料，协助甲方做好过程审计的送审工作。

7、现场管理服务

（1）严格按照批准和审定的建设规模、功能、标准、造价和工期组织建设。

（2）组织安全生产，杜绝重大安全责任事故，否则由乙方负责按规定程序处理，并由责任人承担责任、赔偿。

（3）在甲方的配合下负责施工场地三通一平的施工管理、办理场地移交。

（4）参与审查确认承包商选择的分包单位。

（5）参与审查承包商的施工准备、施工组织设计，并提出修改意见。

（6）参与检查工程所用的建筑材料、建筑构配件和设备的采购清单。

（7）参与检查施工技术措施和安全防护措施。

（8）审核施工总进度计划。

（9）审核工程费用变更、工程延期签证。

（10）抽查现场监理技术复核和隐蔽工程验收工作质量。

（11）抽查完成的工程量，参与分部工程验收，签署工程付款凭证。

（12）抽查监理、施工单位及时形成的监理、施工技术资料，督促整理归档。

（13）参加工地例会，及时处理各单位提出的须建设方解决的问题。

（14）参与工程竣工预验收，并组织工程竣工验收。

（15）定期向甲方提交工程建设简报。

（16）提供工程保修期管理服务，监督责任单位的工程保修服务。

（17）完成甲方委托的本工程其他现场管理服务工作。

8、档案管理

（1）负责各类相关文件资料的收发、归档，并提供电子扫描。

（2）负责各类工程建设资料的日常收集、整理、归档工作。

（3）为甲方建立并整理完善项目建设档案。

（4）负责工程建设档案资料的归档和移交工作。

（5）做好本项目工程其他参建单位资料的审查工作。

（6）做好甲方委托的本工程其他档案管理的有关工作。

9、验收移交

（1）负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和工验收申报手续，并协助进行项目专业验收和竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。

（2）组织编制工程结算材料，按规定上报甲方，配合委托单位、过程审计单位以及政府审计部门进行工程竣工结算和财务决算等审计工作，并接受甲方的监督。负责项目竣工以及有关技术资料的整理汇编，组织项目后评估，并按规定办理城建档案、产权（使用）单位、建设单位等的档案移交并做好产权登记工作。

（3）负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环境保护、卫生监督、劳动安全、消防、工程总结等。

（4）协助甲方完成项目审计工作。

10、项目交付使用后产权契税办理。

11、向甲方提供国内和本市工程项目有关法律、条令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务。

（二）工程监理服务工作内容：

1、监理范围包括：具体项目的施工全过程及缺陷责任期监理（包含施工阶段工程质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管等服务）。

2、监理工作内容还包括：

（1）编制监理规划、旁站监理计划、监理实施细则，报甲方同意后实施；

（2）熟悉合同文件，了解施工现场；

（3）参与交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测结果、设计变更和施工组织设计，督促和检查承包人建立质量保证体系、安全保证体系；

（4）检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

（5）审查承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；审查特殊作业人员上岗证件；

（6）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（7）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质；

（8）审查施工承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批施工承包人提交的各项安全专项方案；还应对施工承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

（9）审查施工承包人拟用于本工程的机械设备的性能与数量；

（10）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

（11）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品的质量；

（12）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

（13）参加第一次开始的工地监理会议和主持日常工地监理会议，参加专题例会；

（14）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工、通过旁站、巡视、检测、整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；尤其须注意对进场材料、设备的平行检验及对混凝土浇筑等关键部分、关键工序实行全过程旁站；

（15）对已完成工程量进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受甲方代表检核，重大工程量的计量按宁波市有关文件执行，审核变更的工作量并签署确认意见，对上报进度款的工作量进行审核，确认；

（16）对承包人安全、文明施工进行监管，督促承包单位做好半成品保护,对施工单位成品保护工作的质量与效果进行经常性检查,要避免因成品保护不善造成操作损坏或污染,影响工程整体质量；

（17）签发中间交工文件；

（18）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（19）签认中期支付凭证；

（20）发布停（复）工令；

（21）发布变更令（重大、重要变更报甲方核准，凡涉及工程造价须事前经甲方核准）；

（22）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（23）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在诉讼或仲裁过程中作证；

（24）编制监理工作周报、月报及甲方要求编制的报表（或文件等）并向甲方递交；

（25）对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收，签认交工文件，签署监理意见；

（26）签认交工文件；

（27）督促、检查承包人按工程管理部门和甲方的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作；

（28）配合甲方的竣工验收、工程移交和各种预验工作；

（29）对施工承包人的项目总负责人及现场管理人员进行考勤；

（30）编制监理方面的竣工文件；

（31）根据监理工作日记和造价变更工作日记，配合甲方做好决算工作，对结算中有关争议内容出具公正、独立的书面意见，并提供相关依据；

（32）配合甲方做好竣工验收和验收后的维保和工程移交工作。

（33）工程完工后，向甲方提交项目履约评估报告；

（34）按监理规范规定的其他工作；

（35）遵守甲方内部规章制度，接受甲方的履约考核。

3、监理依据

监理依据包括：

（1）甲方与承包人签订的正式合同、协议及附件、招投标文件；

（2）建设批文及相关资料；

（3）工程的设计文件及说明；

（4）工程的相关标准图纸、技术规范、质量检验评定标准、实验规程等；

（5）国家、建设部、项目所在地（浙江省）颁发的监理法规等。

4、项目监理机构和人员

监理人员须按专业施工进度分阶段进场，常驻现场。总监到位率必须达到正常工作日（考勤天数按每月22日计）的90%，否则按1000元/天的标准扣罚，其他监理人员到位率按行政主管部门要求执行，否则按500元/天的标准扣罚；人员到位（包含违约金）限额为单项合同价款的1%，于竣工结算审计结束后从单项合同尾款中一次性扣除。

第三十一条  双方关于违约及奖罚的约定：

乙方应当履行项目管理合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合同且引发不良后果的行为，应视为违约，甲方可以从乙方单项合同中扣罚。

1、质量控制

1）如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应无偿监督施工方返工，直至合格为止。甲方有权对乙方处以违约金，由甲方从乙方单项合同中扣罚。

2）质量控制目标违约金限额为单项合同价款的3%。

3）违约金不足以弥补甲方损失的，则乙方还应另行承担赔偿责任。

2、工期控制

1）因乙方原因导致施工工期延误的，罚款1000元/天。

2）进度控制目标违约金限额为单项合同价款的3%。

3）违约金不足以弥补甲方损失的，则乙方还应另行承担赔偿责任。

3、安全控制

1）由于乙方管理不到位发生重大安全事故，承担单项合同价款的3%的违约金。

2）安全控制目标违约金限额为单项合同价款的3%。

3）违约金不足以弥补甲方损失的，则乙方还应另行承担赔偿责任。

4、投资控制

1）乙方须认真审核设计文件，加强技术及合同管理，加强投资动态控制，严格控制施工过程中的设计变更、现场联系单及施工方索赔。

2）因乙方提供造价咨询时的单方过失造成甲方经济损失的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

5、职业道德责任：

1）若乙方人员与相关单位恶意串通，危害甲方利益，除按上述条款承担相应责任外，对由此给甲方带来的经济损失，将由乙方双倍赔偿，同时不能免除乙方及相关人员的行政及法律责任。

2）乙方不得接受所有第三方的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露项目管理过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经甲方同意，乙方不得泄漏与本合同工程相关的任何资料和情况。否则，甲方有权要求其承担赔偿责任。

3）对甲方提供的或因与甲方在磋商、签订、执行本合同过程中知晓的任何形式的信息、资料、数据，包括但不限于业务需求、技术规范、管理要求等，未经甲方书面同意不得用于任何非本合同的目的，未经甲方书面特别授权不得将上述信息透露给任何第三方。乙方的保密义务不受本合同期限的限制。如乙方违反保密义务应赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

6、人员到位

乙方派驻的人员资格，必须符合现行的相关政策规定，并满足项目管理工作需要。除监理人员以外的现场工程师按专业施工进度分阶段进场，到位率须达到正常工作日（考勤天数按每月22日计）90%及以上，否则按每人每天500元扣罚；项目总负责人到位率须达到正常工作日（考勤天数按每月22日计）90%及以上，否则按每天1000元扣罚；罚款从单项合同中扣除。监理人员到位率要求及扣罚标准详见“（二）工程监理服务工作内容”。

- 合同管理

因乙方未妥善履行合同及台账管理义务，对甲方或第三人所提出的问题（约定范围内）不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

- 乙方负责对施工单位报送的竣工结算书、工程量计算书及相关结算材料进行初审查，并对竣工结算书出具书面审核意见（签字并盖公章）。经审计结算审核发现存在未施工（包括未按图施工）的情况，乙方须向甲方支付1000元/次的赔偿金，于竣工结算审计结束后从单项合同尾款中一次性扣除。

- 乙方在竣工验收合格后，应积极督促施工单位在施工合同约定的时限内上报工程竣工结算资料，并在施工单位提交后5日内向甲方报送经初审的工程竣工结算资料，延迟一天扣罚1000元，于竣工结算审计结束后从单项合同尾款中一次性扣除

- 未经甲方同意乙方擅自更换项目总负责人的，乙方须向甲方支付每次5000元的赔偿金；擅自更换任一项目部人员的，乙方须向甲方支付每人每次1000元的赔偿金。

- 乙方必须无条件的服从甲方在招标年度内的工作分配与安排，接到甲方的分配任务后乙方必须无条件承接项目管理任务，乙方不得以任何理由拒绝推脱，并按要求完成项目管理工作，积极组织项目实施。如有无故拖延实施进度或无理由不承建甲方委托的任务的，甲方有权终止年度合同，由此给甲方造成的损失均由乙方承担。

- 甲方对乙方实行动态管理，有下列情形之一的予以清退：

（1）无故不与学校签订具体实施项目合同两个及以上的；

（2）项目管理（含监理）项目供应商现场监督不到位发生安全生产责任事故并造成人员伤亡的；

（3）有违反工程建设廉洁自律责任书相关条款的。

清出的乙方已签订并履行承包合同的业务，应继续完成，法律、法规另有规定的从其规定。

宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理）廉政责任书

建设单位（甲方）：宁波大学

供 应 商（乙方）：

为加强我校工程实施过程中的廉政建设，规范工程建设项目委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于工程建设、施工安装的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

（五）严格遵守宁波市机关干部“正风肃纪”十项规定。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和相关工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计、监理、施工安装的强制性标准和规范，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为定点供应商年度合同和具体项目合同的附件，与年度合同和具体项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该年度合同和具体工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式陆份，由甲乙双方各执叁份。

甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）

法定代表人或授权人：              法定代表人或授权人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年   月   日                   年   月   日

# 第六章  投标文件格式

格式一：投标人资格声明

投标人资格声明函

浙江中创招投标有限公司：

关于你贵司                       项目（项目编号：         ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式二：符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1.按招标文件要求签署、签章。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 2.投标有效期满足招标文件要求。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3.符合招标文件要求的，未发生与招标文件中标注“*”的条款实质性偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4.不含有招标人不能接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5.委托人提供法定代表人授权委托书、填写项目齐全。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6.投标文件格式规范、提供资料齐全或者未提供虚假内容。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7.投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不矛盾或者使用计量单位符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 8.投标文件的关键内容字迹清晰、易辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹易辩认或者修改处按规定签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 9.未发现法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

备注：投标人自查表将作为投标人有效性审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式三：法定代表人的身份证明

法定代表人身份证明

（法定代表人不来投标的，此表不用）

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月    日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：    周岁  职务：

身份证号码：

系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月        日

附法定代表人身份证复印件（正反面）：

格式四：法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

（法定代表人来投标的，此表不用）

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       政府采购 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）、授权代表开标之日前近一个月内投标人所缴纳的社保证明，以上三项内容均须加盖公章。

格式五：投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式六：同类项目业绩表

同类项目业绩表

项目名称：             招标编号：          标项：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式七：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 （填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

投标人根据“第二章招标需求 一商务需求”内容逐条响应，并在说明栏注明：正偏离/负偏离/响应。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式八：服务条款响应表

服务条款响应表

项目名称：                招标编号：

| 序号 | 招标文件的服务条款 | 投标文件的服务条款 | 说明 （填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| ….. |  |  |  |

注：若对招标文件第二章服务需求及第五章合同主要条款均无负偏离的，可在本表空白处醒目地注明“无服务条款偏离”的字样。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式九：项目总负责人简历表

项目总负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 从事项目总负责人年限 |  |  |  | 有何种资格证书 |  |  |  |
| 已完成同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 项目内容 |  | 质量情况 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：后附相关职称证书复印件（如有）及养老保险费缴纳清单复印件均加盖公章。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十：拟投入其他人员配备表

拟投入其他人员配备表

| 负责工作任务 | 姓名 | 性别 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：后附相关职称证书复印件（如有）及养老保险费缴纳清单复印件均加盖公章。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十一：距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

距采购单位最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

项目名称：               招标编号：

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十二：投标函

投标函

致：浙江中创招投标有限公司

（投标人全称）    授权 （授权代表姓名、职务）   为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （招标编号、项目名称） 招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资信证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

- 我方对招标项目标项    愿以投标下浮率为     %，承担招标文件规定内容。（可按标项列明）

（2）本投标自开标之日起  90  天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与招标人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付中标服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

（6）我们承诺，与为招标人采购本次招标的服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

3、我们郑重声明：
我公司符合有关法律法规规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日             期：

格式十三：开标一览表

开标一览表

项目编号：                  项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标下浮率（%） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标声明 |  |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：

格式十四：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加宁波大学的宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 宁波大学2025-2027年工程项目定点供应商（项目管理），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十五：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：请各位供应商认真填写下表，于投标截止时间后按采购代理公司规定要求单独发送至招标代理公司邮箱：tender01@126.com。

政府采购活动现场确认声明书

本人        （授权代表姓名），经由           （单位）         （法定代表人姓名）合法授权参加                     （编号：          ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 £存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

（供应商代表签名）：

2024 年  月  日