# 征  集  文  件

# 项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

# 项目编号：BLZFCG2025012

征集人：宁波市北仑区（开发区）政务服务中心

# 二〇二五 年 三 月

目   录

1、第一部分………………………………征集邀请

2、第二部分………………………………前附表

3、第三部分………………………………供应商须知

4、第四部分………………………………项目采购需求

5、第五部分………………………………框架协议及采购合同

6、第六部分………………………………响应文件组成及格式

7、第七部分………………………………评审办法及评审标准

第一部分  征集邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关办法，宁波市北仑区（开发区）政务服务中心就北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购项目以封闭式框架协议采购的方式进行公开征集，欢迎合格的供应商参加。

一、项目基本情况

1、项目编号：BLZFCG2025012

2、项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

3、采购方式：封闭式框架协议采购

4、预算金额：约830万元/年

5、最高限制单价：折扣率80%

6、采购需求：本项目服务范围为政府采购规定额度以下政府投资项目概算、预算、结算、决算及全过程跟踪评审等。通过公开征集确定政府投资项目评审服务入围单位，入围供应商数量不超过35家，具体详见征集文件第四部分。

7、协议期限：自2025年5月1日起至2027年4月30日，期间如遇政策变化将另行通知调整。

8、本项目允许联合体投标，组成联合体的成员数量不超过2个。

二、供应商应具备的资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须同时具有承担工程造价咨询服务工作的专业技术能力及会计师事务所执业证书（若为联合体参与的，联合体牵头人须具有承担工程造价咨询服务工作的专业技术能力，承担财务审核工作的联合体成员须具有会计师事务所执业证书）。

三、采购文件（征集文件）获取时间及方式

1、时间：即日起至投标响应截止时间前。

2、地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、方式：通过注册账号登录政府采购云平台在“项目采购”应用模块内获取采购文件。

4、售价：免费

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、提交（上传）响应文件截止时间和开启时间：2025年04月15日09时30分（北京时间）

2、电子响应文件上传地点和开启网址：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

3、备份电子响应文件提交地点和开标会议地点：北仑区四明山路773号行政大楼B座三楼区政务服务中心交易厅（具体场所安排详见电子指示屏幕）。

五、投标响应注意事项

1、参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览宁波政府采购网（zfcg.czj.ningbo.gov.cn）和宁波市政务服务中心网（jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011），征集人（采购代理机构）在以上两个网站发布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各供应商，不再采用其它方式传达相关信息。

2、本项目采用网上投标，不接受纸质投标响应文件，请投标供应商按照采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密上传电子响应文件。

3、投标供应商上传电子响应文件后，还可以自行确定是否提交备份电子响应文件，如确定提交备份文件的，供应商应在投标响应截止时间前，将在“政采云投标客户端”上编制生成的后缀名为.bfbs的备份响应文件，以U盘为载体装袋密封后送达至开标地点，密封袋上需注明项目名称、项目编号、投标供应商名称并加盖公章。供应商仅提交备份电子响应文件的，投标响应无效。

4、采购代理机构解密指令发出后30分钟内，投标供应商应登录政采云平台，通过CA数字证书完成对电子响应文件的解密（开标评审期间，投标供应商应关注政采云平台上的指令信息和手机短信并及时处理）。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，此时启用备份电子响应文件（如有），若备份响应文件仍无法使用，则视为无效投标响应。供应商制作电子响应文件和解密响应文件时必须使用同一个CA数字证书。

5、本项目投标供应商可以不派代表到现场参加开标会议，只需准时在线参加即可。

6、本项目采用网上投标的方式进行，供应商投标前须办理CA数字证书和安装“政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）”，并通过“政采云投标客户端”编制电子投标响应文件，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题（包括不限于供应商注册、采购文件获取、CA数字证书办理、政采云投标客户端安装、投标响应文件制作加密上传等），可登录政府采购云平台网站（www.zcygov.cn）“服务中心”版块查阅相关的帮助文档和教学视频，也可致电政采云平台技术支持热线咨询，热线电话：95763（工作日8︰00-20︰00）。

六、联系方式

1、征集人（集中采购机构）

名  称：宁波市北仑区（开发区）政务服务中心

地  址：北仑区四明山路773号行政大楼B座三楼

项目联系人：阿云    电话：0574-89383947    传真：0574-89383949

2、同级政府采购监督管理部门

名  称：宁波市北仑区财政局

地  址：北仑区四明山路775号行政大楼A座六楼

联系人：严凯敏

监督投诉电话：0574-89383754

第二部分  前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购 项目编号：BLZFCG2025012 |
| 2 | 征集人（集中采购机构）：宁波市北仑区（开发区）政务服务中心 项目联系人：阿云 电话：0574-89383947 传真：0574-89383949 地址：北仑区四明山路773号行政大楼B座315室 邮编：315800 |
| 3 | 采购方式：封闭式框架协议采购 |
| 4 | 采购预算：约830万元/年 最高限价：折扣率80% |
| 5 | 确定第一阶段入围供应商的评审方法：质量优先法。 确定第二阶段成交供应商的方式：直接选定。 |
| 6 | 入围供应商数量：有效投标响应供应商数量的80%（去尾法取整数）且不超过35家，按得分由高到低的顺序选定。 服务范围：政府采购规定额度以下政府投资项目概算、预算、结算、决算及全过程跟踪评审等。 |
| 7 | 是否为专门面向中小企业的采购项目：不是 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 8 | 是否接受联合体投标：接受 |
| 9 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作分包交由他人完成：不允许 |
| 10 | 集中答疑会或现场踏勘：不集中组织，供应商如有需要，请自行踏勘。 |
| 11 | 提交（上传）投标响应文件截止时间和开启时间：2025年04月15 日09时30分 开评标地点：北仑区四明山路773号行政大楼B座三楼区政务服务中心交易厅 注：本项目采用网上投标，不接受纸质响应文件，投标供应商须按照采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密上传电子响应文件。 |
| 12 | 备份电子响应文件提交地点：北仑区四明山路773号行政大楼B座三楼区政务服务中心交易厅 备份电子响应文件提交受理时间：2025年04月15 日09时00分～09时30分 注：供应商可自行决定是否提交备份电子响应文件。提交的备份电子响应文件应当袋装密封，密封袋上须注明项目名称、项目编号、投标供应商名称并加盖供应商公章。 |
| 13 | 响应文件有效期：自响应文件提交（上传）截止之日起60日历天 |
| 14 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 15 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 16 | 供应商信用信息查询：资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且在禁止参加采购期限内的，其投标响应将被拒绝。 |
| 17 | 扫描件说明：对于采购文件中提及的彩色扫描件要求，包括彩色照片件。扫描件的内容应当保证清晰可辨，否则由此产生的风险由投标人承担。 |
| 18 | 其他说明：不同投标供应商的响应文件出自同一终端设备的或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上投标的，相关投标人的投标均作无效投标响应处理。 |

第三部分  供应商须知

A、总则

1、适用范围

1.1本征集文件仅适用于采购公告（征集公告）中所述的项目。

2、定义

2.1“征集人”、“采购代理机构”系指宁波市北仑区（开发区）政务服务中心。

2.2“采购人”系指根据本次征集结果采购相应货物、服务的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3“供应商”、“投标人”系指参加本项目投标响应的单位或个人。

2.4“货物”指依据本采购文件中所述采购需求，供应商须向采购人提供的一切材料、设备、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料，以及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

2.5“服务”指依据本采购文件中所述采购需求，供应商应该履行的承诺和义务。

2.6“法定代表人”本项目所指的法定代表人包含符合采购要求依法成立的个体工商户、民办非企业单位、个人独资企业、合伙企业、分支机构的负责人。

3、合格的投标供应商

3.1符合本部分第2.3条，并具备以下条件的供应商。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》规定。

（2）符合本项目供应商应具备的资格条件，具有本项目生产、制造、供应或实施能力。

（3）符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定。

3.2除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、关于分支机构投标

除银行、保险、电信等特定行业的分支机构可直接参加许可证范围内项目的投标外，分支机构（分公司）投标的，需在资格证明文件中提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书扫描件，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构（分公司）有效。

5、投标响应费用

5.1本项目不收取招标代理服务费（中标服务费）。

5.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、通知

6.1参加投标的供应商有义务在采购活动期间浏览宁波政府采购网（zfcg.czj.ningbo.gov.cn）和宁波市政务服务中心网（jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011），征集人在以上两个网站发布的与本次招标项目有关的信息视为已送达各供应商，不再采用其它方式传达相关信息。

B、采购文件说明

7、采购文件的构成

7.1采购文件（即征集文件）由本文件目录所列内容组成。

8、采购文件的澄清及修改

8.1任何要求对采购文件进行澄清的潜在供应商，应在投标响应截止时间前以书面方式（包括信函、传真、电子文档等形式）通知征集人。

8.2征集人可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改采购文件，并以更正公告的方式在原公告发布网站通知所有获取采购文件的供应商。

8.3采购文件的修改内容将作为采购文件的一部分，对供应商有约束力。

C、响应文件编制

9、要求

9.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件要求格式认真细致地编制投标响应文件，以使其对采购文件作出实质性响应。未按要求提交全部资料或者响应文件没有对采购文件的要求做出实质性响应的，将被作为无效投标响应处理。

9.2投标响应文件所提供的全部材料必须真实可靠，所述内容真实有效，不得弄虚作假。若响应文件填报的内容数据不实或提供了虚假信息、虚假材料的，其响应文件为无效响应文件，并按相关规定处理，由此引起的一切后果及法律责任由投标人承担。

10、语言及计量单位

10.1响应文件以及供应商与征集人就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

10.2除在采购文件技术规格中另有规定外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

11、响应文件组成

11.1投标响应文件由资格证明文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

11.2资格证明文件

11.2.1资格证明文件用以证明供应商是否具备本项目的投标响应资格。

11.2.2供应商应按采购文件要求的内容和格式提供资格证明文件，具体详见本采购文件第六部分响应文件组成及格式。

11.2.3资格证明文件须逐页CA电子签章，否则资格审查不通过。

11.3技术商务文件

11.3.1技术商务文件用于判断供应商提供的货物、服务是否满足采购需求。

11.3.2供应商应按采购文件要求的内容和格式提供技术商务文件，具体详见本采购文件第六部分响应文件组成及格式。

11.4报价文件

11.4.1报价文件用于评价供应商的报价是否响应采购要求，是否符合相关的政府采购政策等。

11.4.2供应商应按采购文件要求的内容和格式提供报价文件，具体详见本采购文件第六部分响应文件组成及格式。

12、响应文件制作

12.1响应文件分为电子响应文件和备份电子响应文件。

12.2供应商应按照采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并上传电子响应文件。

12.3响应文件应根据采购要求做好关联定位，未进行关联定位而导致失分或无效投标响应处理的风险由供应商承担。

12.4供应商可自行选择是否提交备份电子响应文件，以便在上传的电子响应文件解密失败后启用备份响应文件。供应商仅提交备份电子响应文件的，投标响应无效。

13、响应文件签署及密封

13.1组成响应文件的各项资料均应遵守本条规定。

13.2供应商名称应填写全称，不能随意简称，要求加盖公章的应加盖公章（CA电子签章）。

13.3采购文件中规定的全权代表签名应由全权代表亲自签署，法定代表人可以签名或盖章。

13.4供应商选择提供备份电子响应文件的，备份文件应以U盘为载体并装袋密封，密封袋上需注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖公章。

14、投标响应报价

14.1投标响应报价是履行协议的最高价格，包含购买货物及服务需交纳的所有税费及其他一切相关费用，具体详见本采购文件第四部分项目采购需求。

14.2供应商少报或漏报的工作量，将视为已包含在投标响应总价中，并不予调整。

14.3所有投标响应均以人民币报价。供应商如需用外汇购入的设备，须折合人民币计入总报价中，总报价不受汇率变动影响。

14.4本项目不接受任何有选择或有条件的报价（采购文件有特殊要求的除外）。

14.5超出本项目最高限价的响应为无效投标响应。

15、响应文件有效期

15.1本项目投标响应文件的有效期见本采购文件前附表。响应文件应在有效期内保持有效，有效期短于这个规定期限的，将视为无效响应。

15.2特殊情况下，在原响应有效期期满之前，征集人可征得供应商同意延长有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改其投标响应文件。

16、知识产权

16.1供应商应保证在提供服务过程中或采购人在使用货物或货物的任何一部分时，不会侵犯任何第三方的知识产权，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

16.2投标响应报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税等费用。

D、响应文件提交

17、响应截止时间和投标地点

17.1投标响应截止时间和投标地点见本项目采购公告和前附表。

17.2征集人推迟响应截止时间或更改投标地点，将以更正公告的方式通知所有供应商。在这种情况下，征集人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和新的地点的约束。

18、响应文件的提交、补充、修改和撤回

18.1供应商必须在提交（上传）响应文件截止时间前，将加密的电子响应文件上传至政采云平台，逾期上传的投标响应无效。

18.2选择提交备份电子响应文件的供应商应在提交（上传）响应文件截止时间前，将密封的备份电子响应文件送达至开标现场，采购代理机构按要求进行签收登记。逾期送达或未按要求密封的备份电子响应文件采购代理机构拒绝接收。

18.3投标响应截止时间前，供应商可以对已上传的响应电子文件进行补充和修改。补充或者修改响应文件的，应先撤回原响应文件，再将补充、修改后的响应文件加密重新上传提交。响应截止时间前未完成上传的，视为响应文件撤回。不接受其他途径的补充和修改。

18.4响应截止时间前，供应商可以撤回已上传的电子投标文件。

18.5响应文件开启后，供应商不得撤回响应文件，否则报采购监督部门处理。

E、开启响应文件和评审

19、开启响应文件

19.1采购代理机构按采购文件规定的时间、地点开启响应文件。

19.2供应商应准时通过政采云平台在线参加响应文件的开启。

19.3投标供应商可以根据项目特点确定是否派代表出席现场开标会议，参加现场会议的供应商代表应遵守会场纪律。

19.4开标评审活动由采购代理机构主持，并按以下程序进行：

（1）主持人宣布会议开始及会场纪律，介绍到会人员。

（2）采购代理机构发出解密指令，投标供应商对加密电子投标响应文件进行在线解密。

（3）响应文件解密结束，开启响应文件，对“资格证明文件”进行审查。

（4）资格审查通过后，对“技术商务文件”和“报价文件”进行评审。

（5）从实质性响应采购文件要求的供应商中，按照征集文件规定的方式推荐确定入围供应商，公布评审结果。

注：如政采云平台对电子开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

19.5评审期间，投标供应商应关注政采云平台上的指令信息和手机短信并及时处理，否则由此产生的风险由供应商自行承担。

20、响应文件解密

20.1采购代理机构宣布开启响应文件后，将通过政采云平台发出解密指令，供应商登录政采云平台并使用CA数字证书对加密的电子投标响应文件进行在线解密。

20.2解密电子响应文件的时间为解密指令发出后30分钟内。解密成功的，备份电子响应文件自动失效。若在规定时间内无法解密或解密失败，此时启用备份电子响应文件（如有），若备份响应文件仍无法使用，则视为无效投标响应。

21、评审委员会

21.1征集人根据采购项目的内容特点按照规定组建评审委员会。

22、对响应文件的评审

22.1响应文件开启后，征集人对供应商的资格进行审查。审查内容为供应商提供的资格证明文件是否齐全并满足采购文件的要求。

22.2评审委员会对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。未实质性响应采购文件要求的供应商，不再进入后续程序。

22.3评审委员会对具备实质性响应的投标响应文件进行评估和比较。

22.4评审委员会对投标响应文件的判定，只依据响应文件（包括样品、演示）的本身内容，不依据开标后的任何外来证明材料。

22.5评审办法详见本采购文件第七部分评审办法及评审标准。

23、响应文件的澄清

23.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点指派技术（商务）人员及法定代表人（或全权代表）进行答疑和澄清，否则将被视作自动放弃，由此造成的后果由供应商自行承担。

23.3对响应文件的澄清、说明或补正将通过政采云平台在线询标方式或线下书面形式进行。供应商的澄清、说明或补正须加盖公章（CA电子签章）或由法定代表人（或全权代表）签字。该澄清、说明或者补正将作为投标响应文件的一部分。

23.4供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。不接受供应商提出的主动澄清。

24、采购终止

24.1出现下列情形之一的，征集人应当终止采购活动，在指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因：

（1）因情况变化，不再符合规定的框架协议采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）提交响应文件或符合资格条件、实质性要求的供应商不足2家的（法律另有规定的除外）；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

24.2采购终止后，征集人将根据情况决定是否重新开展采购活动。

25、评审监控及保密

25.1本项目评审过程实行全程录音、录像监控，任何人在评审过程中所进行的试图影响采购结果的任何不公正活动将受到监督，并承担相应的法律责任。

25.2相关当事人不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

26、中止电子交易的情形

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，征集人可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2出现上述情形的，征集人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

F、入围及框架协议的订立

27、入围标准

27.1征集人根据评审结果，将框架协议授予一名或多名最佳投标供应商，具体方法见本采购文件第七部分评审办法及评审标准。

28、入围通知

28.1入围供应商确定之日起后2个工作日内，采购代理机构将在指定的政府采购信息发布媒体上公告入围结果，同时向入围供应商发出入围通知书。

29、签订框架协议

29.1入围供应商在收到入围通知书后，应按照规定的时间、地点，与征集人签订框架协议。

29.2征集文件、补充文件、投标响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为签订协议的依据。

29.3征集人与入围供应商签订的框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。

G、采购合同的授予

30、授予合同

30.1采购人应在入围供应商中，按照征集文件规定的方式选择第二阶段成交供应商。

31、签订采购合同

31.1采购人和成交供应商应当使用征集文件规定的采购合同文本订立合同，采购人和供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

32、履行合同

32.1货物采购中，入围供应商可以委托代理商接受采购人合同授予并履行采购合同，代理商根据与入围供应商签订的委托协议开展活动，其行为的法律后果由入围供应商承担。

32.2框架协议有效期内，入围供应商可以根据征集文件的规定调整代理商名单，征集人应当提供便利。对于代理商拒不履行合同义务的，征集人应当依法追究入围供应商责任，并按协议约定解除代理商在该框架协议中接受合同授予的资格。

32.3征集人不得未经入围供应商同意，擅自增减变动代理商。

H、入围供应商的清退和补充

33、清退

33.1入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

（1）恶意串通谋取入围或者合同成交的；

（2）提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

（3）无正当理由拒不接受合同授予的；

（4）不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

（5）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

（6）框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集，或者重新申请加入同一开放式框架协议。

33.2封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

34、补充征集

34.1框架协议有效期内，如果剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行时，征集人将启动补充征集程序。

34.2补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同，并遵守原框架协议的有效期。

34.3补充征集期间，原框架协议继续履行。

I、询问、质疑和投诉

35、询问

35.1供应商对政府采购活动有疑问的，可以向征集人提出询问。询问可以采用口头或书面方式提出，当征集人要求采用书面形式时，应当采用书面形式。

35.2征集人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

36、质疑

36.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向征集人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

36.2质疑人应将质疑函原件送达被质疑人。质疑函应明确阐述采购文件、采购过程、中标或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

36.3质疑函应当包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

政府采购供应商质疑函范本可到中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区内下载。

36.4质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.5征集人不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

37、投诉

37.1对征集人的质疑答复不满意，或者征集人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

政府采购供应商投诉书范本可到中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）下载专区内下载。

第四部分  项目采购需求

1、采购内容

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012

2、项目范围

详见本部分附件，供应商提供本项目采购范围内的货物和服务所需的一切费用均包含在报价中。

3、项目说明

3.1本采购文件所提出的项目技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

3.2本次采购项目应按国际标准或专业标准执行，最后按照国家有关规定及合同约定进行验收。

3.3本项目要求使用的标准如与中标供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3.4具体要求见本部分附件。

4、服务地点与期限要求

4.1本项目服务（实施）地点：北仑区，采购人指定地点。

4.2本项目框架协议期限：自2025年5月1日起至2027年4月30日，期间如遇政策变化将另行通知调整。

5、投标响应要求

以下为供应商在投标响应文件中需要包含的最基本内容。若供应商提供的服务方案与采购要求不一致，必须在服务条款偏离表中说明。

5.1项目服务方案

供应商提供针对本区域、本项目工作内容的熟悉和理解情况的服务方案，包括整体工作思路及目标、重点难点、进度保证措施、管理模式与配套措施、机构设置与运作流程、廉政风险及保密制度、拟派本项目人员等，内容应简洁实用。具体要求详见本部分附件。

5.2质量保证和服务承诺

包括服务质量保障措施、服务响应及承诺等内容。

6、付款方式

支付时间：原则上每年的3月份结算上年7-12月份的委托费用，9月份结算上半年的委托费用。

支付程序：按《评审中心委托评审费支付操作规程》执行。

7、其他说明

7.1关于联合体投标

（1）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第22条第一款规定的条件。

（2）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体主体（牵头人）及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

（3）投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容的，则按主体方打分。

（5）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

附件：采购需求说明

附件：

采购需求说明

一、服务内容

本项目服务内容：政府投资项目概算、预算、结算、决算及全过程跟踪评审 。

二、提供服务单位

提供服务单位为在本次政府采购活动中，中标的供应商(即入围供应商)。

本次征集入围的供应商数量：有效投标响应供应商数量的80%（去尾法取整数）且不超过35家，按得分由高到低的顺序选定。

三、采购单位及服务对象

本项目采购单位为宁波市北仑区政府投资项目评审中心。

四、协议期限

服务期限：自2025年5月1日至2027年4月30日。

采购单位每年定期对入围供应商的服务质量进行考核，考核不合格者，将被取消入围资格。

五、人员配置要求

▲投标供应商拟派本项目的项目负责人须具有一级造价工程师或注册会计师资格证书。

六、确定第二阶段成交供应商的方式

直接选定，具体按照北仑区政府投资项目评审中心评审项目委托办法执行。

其中：排名26-35位的入围造价咨询单位仅参加委托金额在5000万元以下的项目评审。

七、具体业务操作要求

按照采购单位相关文件执行。

八、中介机构服务的评价管理制度

按照采购单位相关文件执行。

九、咨询服务费用计算

1、咨询服务费总额 ＝ 结算周期内各咨询项目服务费之和。

2、单个项目咨询服务费按《宁波市北仑区财政局关于调整北仑区政府投资项目造价咨询付费标准的通知》（仑财政基[2017]32号）付费标准×折扣率。本项目采用固定价格采购，投标折扣率统一为80%。

3、单个项目付费起点为2000元，计费不足2000元的按2000元付费，采购人有权根据北仑区政府或相关部门要求调整付费标准，但折扣率不变。

十、审核时限要求：

概、预、结算审核应在规定时限内提交初步审核表，具体时限见下表：

时间单位：工作日

| 评审内容 | 专业 类别 | 送审 造价 | 全面评审项目、全面复核项目 |  |  |  |  |  |  | 备案登记项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 协审时间 | 项目组复核 | 专业复核 | 部门复核 | 中心复核 | 领导签发 | 合计 | 协审时间 | 项目组发文 | 部门复核 | 中心复核 | 领导签发 | 合计 |
| 概预算 | 建筑、安装、石化、电力、通信、信息及其他工程 | ～2000 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
|  |  | 2000～5000 | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
|  |  | 5000～ | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政、交通、水利、园林、铁路工程 | ～2000 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
|  |  | 2000～5000 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 |
|  |  | 5000～ | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |  |  |  |  |  |  |
| 变更 |  |  |  | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 结算 | 建筑、安装、石化、电力、通信、信息及其他工程 | ～2000 | 33 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 71 | 33 | 21 | 2 | 1 | 1 | 58 |
|  |  | 2000～5000 | 37 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 79 | 37 | 22 | 2 | 1 | 1 | 63 |
|  |  | 5000～ | 43 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政、交通、水利、园林、铁路工程 | ～2000 | 30 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63 | 30 | 19 | 2 | 1 | 1 | 53 |
|  |  | 2000～5000 | 35 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 74 | 35 | 19 | 2 | 1 | 1 | 58 |
|  |  | 5000～ | 42 | 40 | 3 | 2 | 1 | 1 | 89 |  |  |  |  |  |  |
| 决算 |  |  |  | 17 |  | 2 | 1 | 1 | 21 |  |  |  |  |  |  |

采购人有权根据北仑区政府或相关部门要求及审核工作的需要，对审核时限进行调整。

十一、报价说明

1、报价方式：根据服务费用计算方法，填报折扣率。

2、本项目的投标总价应以含税报价，须包含完成项目所需的人员工资（包括人员基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、加班补贴等）、社保（五险）、各种保险）、服装费、设备及通讯费、作业工具及耗材及突发事件（包括但不限于工作人员工伤或死亡事故）处置费用、利润、管理费、税金、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，即完成服务涉及的全部费用。

3、协议期内，入围供应商承诺的中标价（折扣率）不因市场因素和政策因素变动而调整。

十二、其他说明

1、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证证书必须为该供应商所拥有。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同一个标项只允许一家供应商参与投标，否则将同时被取消投标响应资格。

3、供应商投标所使用的项目实施人员必须为投标供应商正式员工。

4、允许中标供应商将工作交由其分支机构实施，但供应商在投标时承诺的拟投入本项目的实施人员不得更换。

附件

北仑区政府投资项目咨询服务基准付费标准

费率：‰

| 序号 | 咨询项目 |  | 收费 基数 | 分档累进计费标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100万元 以内 | 101- 500 万元 | 501- 1000 万元 | 1001- 2000 万元 | 2001- 5000 万元 | 5001- 10000 万元 | 10000万元 以上 |
| 1 | 投资估算编制 |  | 估算价 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
|  | 投资估算审核 |  |  | 1.3 | 1.1 | 0.72 | 0.56 | 0.48 | 0.3 | 0.2 |
| 2 | 设计概算编制 |  | 概算价 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 |
|  | 设计概算审核 |  |  | 1.7 | 1.5 | 1.04 | 0.88 | 0.8 | 0.54 | 0.4 |
| 3 | 清单计价法 | 工程量清单单独编制 | 建安工程造价 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
|  |  | 工程量清单单独审核 |  | 2.9 | 2.7 | 2 | 1.84 | 1.68 | 1.14 | 0.85 |
| 4 |  | 投标报价编制 | 建安工程造价 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 5 |  | 工程量清单及预算、招标控制价的编制 | 建安工程造价 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
|  |  | 工程量清单及预算、招标控制价的审核 |  | 3.6 | 3.3 | 2.4 | 2.16 | 1.92 | 1.26 | 0.9 |
| 6 | 定额计价法 | 预算、招标控制价、投标报价编制 | 建安工程造价 | 3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
|  |  | 预算、招标控制价、投标报价审核 |  | 3 | 2.5 | 1.84 | 1.68 | 1.52 | 1.02 | 0.75 |
| 7 | 工程结算编制 |  | 建安工程造价 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 |
| 8 | 工程结算审核 | 基本收费 | 送审工程造价 | 2.8 | 2.5 | 1.76 | 1.52 | 1.28 | 0.78 | 0.5 |
|  |  | 追加费用 | 超过5%以外的核减额、核增额 | 5% |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 竣工决算编制 |  | 建设项目总费用 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
|  | 竣工决算审核 |  |  | 2 | 1.6 | 0.96 | 0.64 | 0.4 | 0.18 | 0.05 |
| 10 | 施工阶段全过程工程造价控制 |  | 建安工程造价 | 12 | 11 | 8 | 7.2 | 5.6 | 3.6 | 2.5 |

说明：

1.每件咨询服务合同按上表计算不足2000元的，按2000元收费；

2.单独委托的装饰、安装、园林绿化及仿古建筑工程的基本费率可在上述基准收费标准的基础上上浮20%；

3.核减(增)额的定义说明如下：如清单漏项、工程量计算错误，小数点错误或合价计算错误等可计入核减(增)额；由于定额错套引起的价格变动的差价，应计入核减(增)额的收费基数，不得以定额错套的合价分别计算核减和核增。

4.施工阶段全过程造价控制，不包含各类招标代理和结算审核费用。

5.本标准所列的工作内容不含钢筋及预埋件的单独计算，如需按施工图纸、设计标准和施工操作规程计算钢筋及预埋件重量，并提供完整和规范的钢筋翻样及预埋件重量计算书、汇总表的，按5元/吨标准收费。

6.超过5%以外的核减额、核增额追加费用可在相关合同中约定应由施工单位支付。

第五部分  框架协议及采购合同

北仑区2025-2027年度政府投资项目协审服务项目

框架协议

甲  方：宁波市北仑区（开发区）政务服务中心          （征集人）

乙  方：                                            （入围供应商，联合体牵头人）

（入围供应商，联合体成员）

甲、乙双方根据  北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购  项目（项目编号： BLZFCG2025012 ）公开征集的结果，签署本协议。

第一条 适用范围

本协议的服务对象为北仑区政府投资项目评审中心。

服务范围为提供政府投资项目概算、预算、结算、决算及全过程跟踪评审服务。

第二条 采购需求及最高限制单价

详见本项目征集文件。

第三条 协议有效期

本协议有效期为2025年5月1日至2027年4月30日。期限届满后，采购监管部门可视情况决定是否延期。

第四条 协议价格

乙方提供的协议价格（折扣率）为： 80% ，单个项目计费不足2000元的按2000元付费。

第五条 确定成交供应商方式

按照采购单位相关制度，从入围供应商中直接选定。成交供应商确定后，双方应当与签订委托合同，合同文本见本协议附件。

第六条 服务要求

乙方应当按照投标响应文件中承诺的服务标准为采购人提供服务，并遵守以下要求：

1、自觉遵守有关规定，严格执行评审制度、廉政纪律和职业道德，保守采购人和评审服务对象资料数据的秘密。

2、严格按照采购人的有关规定和要求实施评审服务，接受采购人的指导、监督和管理，同时按采购人的质量和进度要求及时提供结果以及与服务事项相关的资料。

3、不得将承接的业务对外转包，不得以任何借口违反质量控制准则，降低服务质量，并同意对承担相关业务的质量向社会公示。

第七条 服务保证

乙方与采购人签订合同后，应按约定时间完成评审服务工作并出具咨询成果文件，并通过采购人验收。乙方提供评审服务时，服务要求应按不低于国家、省、市有关部门规定的服务标准执行。

第八条 费用支付方式

按照采购人和乙方签订的评审服务委托合同的约定支付。

第九条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方承诺的协议价格、服务承诺等履约情况进行监督检查；

2、甲方应当为第二阶段合同授予提供工作便利；

3、甲方应当建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价；

4、甲方负责公开第二阶段成交结果。

第十条 乙方的权利和义务

1、乙方有权拒绝甲方、采购人和服务对象提出业务范围外的服务和乙方承诺以外的其它要求。

2、乙方应根据征集文件的要求和响应文件的承诺，向用户提供高质量服务，不得提出本协议内容之外的任何不利于采购人的附加条件。

3、乙方应严格遵守国家法律、法规和相关规定，诚实、守信，合法经营，全面履行投标响应承诺，确保服务质量，圆满完成服务工作。

4、乙方应自觉接受并积极配合甲方按照征集文件、本协议、乙方的响应文件及承诺提供的价格、服务质量及服务能力进行的综合考核评定、监督检查和管理。

第十一条 清退情形

乙方有下列情形之一，甲方将解除与其签订的框架协议：

1、无正当理由拒不接受合同授予的；

2、不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

3、框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

4、采用不正当竞争手段争揽业务，引起投诉并经监督管理部门查实的；

5、未经采购人同意，擅自将服务事项转包给其他单位的；

6、本项目征集文件约定的其他应当予以清退的情形。

乙方无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。

第十二条 补充征集

1、框架协议有效期内，如果剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行时，甲方将启动补充征集程序。

2、补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同，并遵守原框架协议的有效期。

3、补充征集期间，原框架协议继续履行。

第十三条 诉讼

在执行协议中所发生的一切争议，双方应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第十四条 协议生效及其他

1、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经甲、乙双方盖章、签字后生效。

2、本协议未涉及的部分以征集文件及其补充、修改文件为准，上述文件和乙方针对本项目的投标响应文件及承诺是本协议的附件，与本协议具有同等法律效力。当附件与本协议的规定不一致时，则按如下优先解释顺序：1、本协议；2、征集文件；3、投标响应文件。

3、本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。

附件：建设工程造价咨询委托合同

甲方（盖章）：

甲方代表（签字）：

联系方式（电话）：

签字日期：      年   月   日

乙方（牵头人盖章）：

乙方代表（签字）：

联系方式（电话）：

签字日期：     年   月   日

乙方（联合体成员盖章）：

乙方代表（签字）：

联系方式（电话）：

签字日期：     年   月   日

附件

建设工程造价咨询委托合同

委托人（采购人）：

咨询人（牵头人供应商）：

（联合体成员供应商）：

根据《北仑区2025-2027年度政府投资项目协审服务项目框架协议》的规定，委托人选定咨询人提供评审服务。为明确双方的权利义务，经双方协商，达成以下协议：

一、委托人委托咨询人为政府投资项目提供建设工程造价咨询服务：

1、服务内容：概算、预算、结算、决算及全过程跟踪评审。

2、服务时限：2025年5月1日至2027年4月30日。本项目服务期两年，合同每年一签。采购人有权根据合同履约考核情况决定是否续签。

3、服务费用：

①咨询服务费总额 ＝ 结算周期内各咨询项目服务费之和。

②单个项目咨询服务费按《宁波市北仑区财政局关于调整北仑区政府投资项目造价咨询付费标准的通知》（仑财政基[2017]32号）付费标准×折扣率。本项目折扣率为80%。

③单个项目付费起点为2000元，计费不足2000元的按2000元付费，采购人有权根据北仑区政府或相关部门要求调整付费标准，但折扣率不变。

4、服务费用支付方式：

支付时间：原则上每年的3月份结算上年7-12月份的委托费用，9月份结算上半年的委托费用。

支付程序：按《评审中心委托评审费支付操作规程》执行。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、本合同标准条件；

2、本合同专用条件；

3、本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务时间等要求见专用条款。

七、本合同一式四份，双方各执两份。

委托人(盖章)：

委托人代表（签字）：

联系方式（电话）：

签字日期：      年   月   日

咨询人(牵头人盖章)：

咨询人代表（签字）：

联系方式（电话）：

签字日期：     年   月   日

咨询人(联合体成员盖章)：

咨询人代表（签字）：

联系方式（电话）：

签字日期：     年   月   日

第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、委托人：是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方。

2、咨询人：是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方。

3、第三人：是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为准。

咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条 委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造与经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，单方提前解除合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额(除去税金)。

第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其它要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其它要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其它要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，就由责任方负责赔偿。

咨询人存在以下行为之一，委托人有权中止合同或后期不再续签合同：

1、被行业管理部门通报要求停止业务的。

2、因严重失职、业务水平低劣或故意出具含有虚假、高估冒算、带有偏见、误导性的评审报告，造成委托方重大经济损失的。

3、存在转包或挂靠行为的。

4、违反廉政协议书规定的。

第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期存款利率乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十七条 咨询人如需外聘专家协助，费用由咨询人承担；咨询人在接受委托人的业务后应保持工作连贯不中断，直至完成咨询成果。

第二十八条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第二十九条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受本合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与本合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第一条 本合同工程造价计价办法：

根据国家有关法律法规、地方相关规定及相关专业计价依据，采用工程量清单法(国标)审核。

第二条 建设工程造价咨询业务范围：

概、预、结算、决算及全过程跟踪评审按《北仑区(开发区)政府投资项目评审管理暂行办法》规定的工作内容执行。

第三条 双方约定的提供建设工程造价咨询材料及时间：

1、咨询成果完成时间：收到委托人提交资料之日起，规定时间内出咨询成果。

2、咨询成果文件必须按委托人要求的格式提交。

3、委托单位的其他要求。

第四条 委托人应对咨询人书面提交并要求做出答复的事项做出书面答复。

第五条 咨询人在其责任期内如果失职，同意承担因单方责任而造成的经济损失。

第六条 委托人同意按以下的计算方法支付咨询人的正常服务酬金：

按《宁波市北仑区财政局关于调整北仑区政府投资项目造价咨询付费标准的通知》(仑财政基[2017]32号)付费标准×折扣率。单个项目付费起点为2000元，计费不足2000元的按2000元付费(采购人有权根据北仑区政府或相关部门要求调整付费标准，但折扣率不变)。

第七条 联合体的约定

本合同联合体牵头人为                      ，联合体成员为                 。牵头人代表联合体成员接收和提交相关资料、信息及指示，处理与之相关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调，并承担连带责任。

联合体分工原则：联合体牵头人负责概算、预算、结算及全过程跟踪评审，联合体成员负责竣工财务决算评审。

第八条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向宁波市北仑区人民法院起诉。

北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购项目

廉政协议书

委托人(甲方)：宁波市北仑区政府投资项目评审中心

咨询人(乙方，牵头人)：

(乙方，联合体成员)：

为加强北仑区(开发区)政府投资项目工程造价咨询服务的廉政建设，规范北仑区(开发区)政府投资项目的工程造价咨询服务委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于项目工程造价咨询服务的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行双方签订的北仑区(开发区)政府投资项目工程造价咨询服务审核合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

(五)严格遵守宁波市机关干部“正风肃纪”十项规定。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条  乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目工程造价咨询服务中的有关方针、政策，认真履行职责，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；

第五条  双方约定：本合同由甲方纪检部门负责监督。日常监管由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本责任书作为北仑区(开发区)政府投资项目工程造价咨询服务合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第七条  本责任书的有效期为双方签署之日起至北仑区(开发区)政府投资项目工程造价咨询服务合同终止时止。

第八条  本责任书一式四份，由甲乙双方各执二份。

委托人(盖章)：

委托人代表（签字）：

联系方式（电话）：

签字日期：      年   月   日

咨询人(牵头人盖章)：

咨询人代表（签字）：

联系方式（电话）：

签字日期：     年   月   日

咨询人(联合体成员盖章)：

咨询人代表（签字）：

联系方式（电话）：

签字日期：     年   月   日

第六部分  响应文件组成及格式

说明

1、响应文件由资格证明文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

2、投标供应商应按照采购文件要求的内容和提供的格式编写响应文件。

3、如果是分支机构（分公司）投标的，除银行、保险、电信等特定行业外，投标人应按招标文件第三部分投标人须知中的要求提供总公司营业执照和授权书扫描件。

一、资格证明文件组成：

1、供应商声明（见格式1）（提供原件彩色扫描件）（如是联合体投标，各方均须提供）

2、法定代表人身份证明书 或 法定代表人授权委托书（见格式2）（提供原件彩色扫描件）（如是联合体投标，牵头人提供）

3、法定代表人身份证（正反面） 或  全权代表身份证（正反面）（提供扫描件）（如是联合体投标，牵头人提供）

4、供应商营业执照（或事业单位、社团组织、民办非企业登记证或其他登记证明材料）（提供扫描件）（如是联合体投标，各方均须提供）

5、供应商具有承担工程造价咨询服务工作的专业技术能力及会计师事务所执业证书的证明材料（见格式3）（提供资格承诺函及会计师事务所执业证书原件彩色扫描件）

6、联合体共同投标协议（见格式4）（联合体投标提供）（提供原件彩色扫描件）

说明

1、投标供应商应按照资格证明文件组成所列内容提供资格证明材料。

2、资格证明材料须逐页CA电子签章，否则资格审查不通过。

3、除银行、保险、电信等特定行业外，分支机构（分公司）投标未提供总公司营业执照和授权书的，资格审查不予通过。

格式1：

供应商声明

宁波市北仑区（开发区）政务服务中心：

（供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我    （法定代表人姓名）    系         （供应商名称）       的法定代表人，我方愿意参加你中心组织的  北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购（项目编号：BLZFCG2025012） 项目的征集活动，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方具有健全的财务会计制度并依法缴纳税收和社会保障资金。

3、我方已具备履行本项目所必需的设备和专业技术能力。

4、我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：

说明：

1、本声明须由法定代表人签署，否则声明无效。

2、盖章签字后，提供原件彩色扫描件。

格式2-1：

法定代表人身份证明书

宁波市北仑区（开发区）政务服务中心：

本人系            （供应商名称）            的法定代表人，现为你中心组织的项目编号为BLZFCG2025012 的 北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购 政府采购项目，代表本单位签署上述项目的投标响应文件并处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人姓名：

身份证号码：

联系电话：

法定代表人签字：

供应商名称（加盖公章）：

日      期：

说明：

1、投标单位安排法定代表人参加本项目投标的，只须提供本证明书即可。

2、盖章签字后，提供原件彩色扫描件。

格式2-2：

法定代表人授权委托书

宁波市北仑区（开发区）政务服务中心：

我    （法定代表人姓名）    系           （供应商名称）         的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名、职务）        作为全权代表以我方的名义参加你中心组织的  北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购（项目编号：BLZFCG2025012） 项目的采购活动，并代表我方全权办理一切与之有关的事务。

本授权书于       年   月   日签字生效，全权代表无转委托权，特此声明。

全权代表姓名：

身份证号码：

联系电话：

全权代表签字：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：

说明：

1、投标单位安排全权代表参加本项目投标的，只须提供本授权书即可。

2、盖章签字后，提供原件彩色扫描件。

格式3：

关于资格的承诺函

宁波市北仑区（开发区）政务服务中心：

我方承诺符合以下资格条件：

具有承担工程造价咨询服务工作的专业技术能力及会计师事务所执业证书（若为联合体参与的，联合体牵头人须具有承担工程造价咨询服务工作的专业技术能力，承担财务审核工作的联合体成员须具有会计师事务所执业证书）。

后附：会计师事务所执业证书扫描件

供应商名称（加盖公章）：

日      期：

说明：

1、如是联合体投标，各方均须在本承诺函加盖公章。

2、盖章后，提供原件彩色扫描件。

格式4：

联合体共同投标协议

甲方：

乙方：

双方经协商，自愿组成联合体，参加   项目（项目编号：）的采购活动。现就联合进行投标之事宜，达成协议条款如下：

一、双方一致决定，以                       为联合体牵头人，                   为联合体成员，共同进行本项目的投标工作。按照招标文件的规定提交资格文件，并由授权代表____________ 全权处理招标活动中的一切事宜。

二、本次投标以联合体的名义参加投标，授权代表根据招标文件规定及投标内容对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、双方内部分工如下：

（联合体成员1）     承担的工作和义务为：概算、预算、结算及全过程跟踪评审；

（联合体成员2）     承担的工作和义务为：竣工财务决算评审。

四、各方不得再以自己名义或联合组织其他单位在本项目中进行单独或联合投标。如发生上述问题导致本联合体投标成为无效标，联合体的其他成员可追究违约行为。

五、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

七、未中标，本协议自动废止。

八、本协议书自签署之日起生效，至各方履行完本项目签订的合同全部义务后自行失效。

甲方：（公章）                                乙方：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）                法定代表人或授权代表：（签字）

日期：       年  月   日                      日期：       年  月   日

说明：盖章签字后，提供原件彩色扫描件。联合体投标的必须提供，否则投标无效。

二、技术商务文件组成：

1、封面（见技术商务文件封面格式）

2、目录

3、自评得分表（见格式5）

4、响应函（见格式6）

5、技术与服务条款偏离表（见格式7）

6、商务条款偏离表（见格式8）

7、服务方案（内容格式自拟，要求见采购文件第四部分）

8、服务质量和时效控制（内容格式自拟，要求见采购文件第四部分）

9、拟投入的专业人员配备情况表（见格式9）

10、拟投入的专业人员工作经验（内容格式自拟）

11、2022年5月1日至开标前概、预、结算编制或审核项目汇总表（见格式10）

12、以往案例评价（内容格式自拟）

13、供应商取得的证书及荣誉情况表（见格式11）

14、供应商等级（见格式12）

15、供应商相关承诺（见格式13）

16、供应商认为需要提供的其他材料

说明

1、供应商应按照技术商务文件组成所列内容和顺序编制技术商务文件。

2、技术商务文件应按照采购文件格式要求进行CA电子签章，未有规定的供应商视情况签章。

3、技术商务文件可以在采购文件格式的基础上适当调整，以使内容更加完备。

技术商务文件封面格式：

技术商务文件

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                标项：  1

供应商名称（CA签章）：

日    期：

格式5：

自评得分表

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                                     标项：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 自评得分 | 所在页码 （标明得分点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 30 |  |  |
| 2 | 服务质量和时效控制 | 15 |  |  |
| 3 | 拟投入人员证书 | 7 |  |  |
| 4 | 拟投入人员工作经验能力 | 20 |  |  |
| 5 | 类似业绩 | 3 |  |  |
| 6 | 以往案例评价 | 15 |  |  |
| 7 | 供应商荣誉 | 2 |  |  |
| 8 | 供应商等级 | 3 |  |  |
| 9 | 供应商相关承诺 | 5 |  |  |
| 供应商自评得分 |  |  |  |  |

说明：

1、投标人编制投标响应文件时应当根据评分标准表做好关联定位。

投标人名称（CA签章）：

日期：

格式6：

响应函

宁波市北仑区（开发区）政务服务中心：

（供应商名称）          委派      （全权代表姓名、职务）     参加你中心组织的          （项目名称、项目编号、标项编号）          项目采购的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、我方同意在本项目采购文件中规定的响应文件有效期内，遵守本投标响应文件中的承诺且在此期限届满之前均具有约束力。

2、我方保证遵守采购文件的全部规定，并提供采购文件规定的全部响应文件。

3、本项目响应总价见我方的报价文件。

4、如果我方入围，保证忠实地执行签订的框架协议以及与采购人签订的政府采购合同，并承担协议及合同规定的责任和义务。

5、我方保证尊重评审委员会的评审结果。

6、我方愿意向你中心提供任何与本项目投标响应有关的数据，并根据需要提供一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审查全部采购文件，在响应之前已经与征集人进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

8、与本项目采购活动有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

联系电话：                                 传真：

供应商名称（CA签章）：

日      期：

格式7：

技术及服务条款偏离表

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                                     标项：

| 序号 | 名称 | 采购文件技术、服务要求 | 响应文件响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、技术、服务条款内容主要是针对采购文件有关的技术、服务要求等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏填写“无技术及服务条款偏离”的字样。

3、供应商提供技术及服务不能满足采购文件实质性要求的，投标响应无效。

供应商名称（CA签章）：

日      期：

格式8：

商务条款偏离表

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                                     标项：

| 序号 | 名称 | 采购文件商务要求 | 响应文件响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 合同主要条款 |  |  |
| … | … |  |  |

说明：

1、商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2、无偏离应在本表“响应文件响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

3、供应商响应文件不能满足采购文件主要商务条款实质性要求的，投标响应无效。

供应商名称（CA签章）：

日      期：

格式9：

拟投入的专业人员配备情况表

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                                     标项：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 职称 | 从事 造价 工作 年限 | 执业资格及证书编号 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目负责人（联络员） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 建筑专业 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 安装专业 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 市政专业 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 交通运输专业 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 水利专业 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 财务人员 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、拟派人员须是投标单位正式职工，以社保证明为准（投标截止时间前一个月内出具的），如为符合法律规定的离退休返聘人员的，须提供退休证明及单位聘用证明。

2、项目负责人必须列入本表并明确，否则在评审中不予认定。

3、一人兼有多个造价审核资格（含专业技术职称）的只能算一人。

4、表后附拟派人员的社保证明（或返聘人员证明）、业绩证明、相关证书的原件彩色扫描件。

5、列入本表人员如要更换，需经征集人或采购人同意，擅自更换或不到位的属违约行为。

6、投标人为谋取评审优势而提供无法为本项目服务的人员，将影响任务的分配，情况严重的将被解除合同，并按照相关规定处理，投标供应商必须慎重考虑并提供相关服务人员。

7、以上内容必须是真实的，否则一经查实，按相关规定处理。

供应商名称（CA签章）：

日      期：

格式10：

2022年5月1日至开标前概、预、结算编制或审核项目汇总表

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                                     标项：

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 审定总投资 | 审核报告文号 | 出具审核报告时间 | 建设单位联系人/手机 | 是否政府投资项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、以上项目以2022年5月1日以来出具概预结算编制或审核报告为准。对照评分标准表要求，填报5个项目。

2、表后附定案表或审核报告等能证明的相关材料。

3、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（CA签章）：

日      期：

格式11：

供应商取得的证书及荣誉情况表

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                                     标项：

| 序号 | 名 称 | 发证单位 | 发证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、对照评分标准表，表后附供应商获得的相关证书及荣誉证明材料扫描件，否则相关项目不得分。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（CA签章）：

日      期：

格式12：

供应商等级情况

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                                     标项：

| 序号 | 名 称 | 发证单位 | 发证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、对照评分标准表，表后附供应商取得等级材料或截图等证明材料扫描件，否则相关项目不得分。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

供应商名称（CA签章）：

日      期：

格式13：

供应商相关承诺

宁波市北仑区（开发区）政务服务中心：

针对你中心组织的 北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购（项目编号：BLZFCG2025012）项目的采购活动，我方郑重承诺如下：

1、同意采购人根据北仑区政府或相关部门要求及审核工作的需要，有权对审核时限进行调整。

2、同意执行框架协议采购的有关规定。

3、同意招标人委托项目时执行《北仑区政府投资项目评审中心评审项目委托办法》，并同意招标人根据北仑区政府或相关部门要求及审核工作的需要，有权对《北仑区政府投资项目评审中心评审项目委托办法》进行调整。

4、同意招标人项目考核时执行《北仑区政府投资项目评审中心委托造价咨询单位考核办法》，并同意招标人根据北仑区政府或相关部门要求及审核工作的需要，有权对《北仑区政府投资项目评审中心委托造价咨询单位考核办法》进行调整。

5、概、预、结算审核承诺误差率分别不超过8%、5%、3%。如有超过，同意按采购单位有关规定执行。

供应商名称（CA签章）：

日      期：

三、报价文件组成：

1、封面（见报价文件封面格式）

2、目录

3、响应报价一览表（见格式14）

4、政府采购统计基础信息表（见格式15）

5、供应商认为需要提供的其他材料

说明

1、供应商应按照报价文件组成所列内容和顺序编制报价文件。

2、报价文件应按照采购文件格式要求进行CA电子签章，未有规定的供应商视情况签章。

3、报价文件可以在采购文件格式的基础上适当调整，以使内容更加完备。

报价文件封面格式：

报价文件

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                标项：  1

供应商名称（CA签章）：

日    期：

格式14：

响应报价一览表

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                                     标项：

| 项目名称 | 响应总价（折扣率） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购 | 折扣率： 80 % | 满足征集文件要求 |

说明：

1、本项目采用固定价格采购。投标报价时，填写折扣率，本项目折扣率为80%，投标人不得改变折扣标准，否则投标无效。

2、供应商在投标客户端填写的最终报价应当与加密上传的报价文件中“响应报价一览表”的投标总价一致，否则以上传文件响应报价一览表中的报价为准，并对客户端报价进行修正。

供应商名称（CA签章）：

日      期：

格式15：

政府采购统计基础信息表

项目名称：北仑区2025-2027年政府投资项目协审服务框架协议采购

项目编号：BLZFCG2025012                                     标项：

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 提供的货物是否是认证的节能产品 | / |
| 提供的货物是否是认证的环境标志产品 | / |
| 承担的服务是否本企业提供 |  |

说明：

1、企业划分标准，按照（工信部联企业[2011]300号）文件的规定。

投标人名称（CA签章）：

日      期：

第七部分  评审办法及评审标准

1、评审原则

遵循竞争择优、讲求绩效的原则，按采购文件中规定的评审方法和标准进行。

2、评审办法

本项目确定第一阶段入围供应商的评审方法为质量优先法。

3、评审委员会

征集人根据采购项目的内容特点按照规定组建评审委员会。

4、评审

4.1资格文件审查

响应文件开启后，征集人按照采购文件的规定对供应商的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标响应资格。

审查内容包括供应商提供的资格证明材料是否齐全规范，供应商资格、信用信息等是否满足采购文件的要求。审查不合格的投标人，不进入技术商务文件评审。（具体见本部分无效响应的认定）

4.2技术商务文件评审

4.2.1技术商务文件符合性审查

资格审查通过后，评审委员会依据采购文件的规定，对供应商的技术商务文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对采购文件的实质性要求作出响应。

审查内容包括技术商务文件是否完整、文件签署是否齐全等，还包括投标响应文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差者，作无效响应处理，不再进入后续程序。（具体见本部分无效响应的认定）

4.2.2技术商务文件详细评审

评审委员会对具备实质性响应的技术商务文件进行进一步评估和比较。

评审委员会成员根据供应商的技术商务文件及相关澄清文件，按照评分标准表（具体见本部分评分标准表）对各供应商技术商务文件进行打分。

评审委员会成员打分采用记名方式，统计时汇总每一细项每位评审委员会成员的评分，取算术平均分（小数点后保留二位小数，四舍五入）。

4.3报价文件评审

4.3.1报价文件符合性审查

技术商务文件评审结束后，评审委员会对供应商的报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

审查内容包括报价文件是否完整、文件签署是否齐全，报价是否超出采购预算或最高限价，响应文件是否对采购文件提出的实质性要求作出响应，有无重大偏差；如有重大偏差者，作无效响应处理，不予进入详细评审。（具体见本部分无效响应的认定）

4.3.2报价文件详细评审

评审委员会对具备实质性响应的报价文件进行进一步评审。

评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，作无效响应处理。

4.3.3报价修正规则

在评审中，对响应报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应报价一览表内容与分项报价表内容不一致的，以响应报价一览表为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述方法调整后的投标报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标响应无效。

4.4评审结果

评审委员会按照各供应商的质量评分由高到低顺序推荐入围候选人。

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

5、询标澄清

5.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2除依法进行的澄清、说明、补正外，投标人不得通过对响应文件修正、撤销不符合要求的条款或通过响应文件以外的补充、纠正、佐证等，使其成为实质上响应的投标。

6、无效响应的认定

实质上没有响应采购文件要求的投标被视为无效响应，投标响应文件有下列情形之一的作无效响应处理：

6.1未按采购公告规定方式获取采购文件的。

6.2仅提交备份电子响应文件的。

6.3不具备采购文件规定的资格要求的或者未按采购文件要求提供资格证明文件的。

6.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的（相关投标供应商均作无效响应处理）。

6.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

6.6经查询，投标供应商被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且在禁止参加采购期限内的。

6.7响应文件未按采购文件要求密封、签署、盖章的。

6.8响应文件项目不齐全，经评审委员会认定为无法评审的。

6.9响应文件有效期、付款方式、交货（服务）期限、质保期等条款不能满足采购文件要求的。

6.10不符合采购文件中有关分包、转包规定的。

6.11响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评审委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）。

6.12响应文件标明的响应或偏离与事实不符或提供虚假材料响应的。

6.13标“▲”的条款不能满足采购文件要求的。

6.14在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）未按照采购文件规定报价的；

（4）响应报价具有选择性的（采购文件有特殊要求的除外）；

（5）不接受按修正错误的原则修正后的报价的；

（6）评审委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的，且在合理的时间内不能提供其报价合理性书面说明的。

6.15有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效，并书面报告财政部门：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

6.16响应文件有重大偏差或未实质性响应采购文件要求的或者响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.17违反法律、法规及本采购文件规定的其他无效响应情形。

7、评审标准及入围原则

7.1评审委员会从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照质量评分从高到低排序，根据采购文件中规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，推荐入围候选人。得分相同的，按服务方案优劣顺序排列。如出现其它情况，由评审委员会决定。

7.2征集人根据评审报告推荐的入围候选人确定入围供应商。

8、征集结果

采购代理机构将征集结果在政府采购指定媒体上公告，并同时向入围供应商发出入围通知书。

9、评分标准

详见后附评分标准表。

附：评分标准表

附：

评分标准表

| 序号 | 评分项目 | 评分内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案 | 供应商提供针对本区域、本项目的服务方案，包括整体工作思路及目标、完整性、重点难点、进度保证措施、配合情况、管理机构设置和内部管理制度、廉政风险和保密工作等内容进行评议。 ①供应商对本区域、本项目工作内容的熟悉和了解情况（5分） 了解详细，符合服务需求的得4-5分；了解较详细，较符合服务需求的得3-4分；了解笼统的得0-3分。 ②服务方案完整性、合理性、针对性的综合评价（5分） 针对强，符合服务需求的得4-5分；针对强较强，较符合服务需求的得3-4分；笼统的得0-3分。 ③整体工作思路及目标方面等内容的综合评价（5分） 明确，符合服务需求的得4-5分；较明确，较符合服务需求的得3-4分；笼统的得0-3分。 ④服务方案的重点难点分析和合理化建议的综合评价（5分） 明确，符合服务需求的得4-5分；较明确，较符合服务需求的得3-4分；笼统的得0-3分。 ⑤管理机构设置和内部管理等内容的综合评价（5分） 合理、符合服务需求的得4-5分，较合理、较符合服务需求的得3-4分，笼统的得0-3分。 ⑥廉政风险的控制和保密工作采取的措施等综合评价（5分） 明确，符合服务需求的得4-5分；较明确，较符合服务需求的得3-4分；笼统的得0-3分。 | 30 |
| 2 | 服务质量和时效控制 | 针对评审工作的服务质量和时效控制情况进行评议。 ①针对评审工作的服务质量控制手段的合理性、审核成果质量的措施及承诺的可行性进行评议（5分） 明确，符合质量需求的得4-5分；较明确，较符合质量需求的得3-4分；笼统的得0-3分。 ②针对评审工作的服务进度控制措施的合理性、协审进度安排的科学性、可行性进行评议（5分） 明确，符合进度量需求的得4-5分；较明确，较符合进度需求的得3-4分；笼统的得0-3分。 ③服务的便捷性等内容的综合评价（5分） 便捷性好，很快满足服务需求的得4-5分；便捷性较好，较快满足服务需求的得3-4分；便捷性一般的得0-3分。 | 15 |
| 3 | 拟投入人员证书 | ①专业证书(5分) 同时满足以下条件得5分：承担概算、预算、结算工作的供应商具有一级、二级造价工程师的人员合计≥12人，其中取得一级造价工程师的人员≥6人；承担竣工财务决算工作的供应商具有财务人员≥2人，其中：注册会计师≥2人的 或者 注册会计师1人、会计中级及以上职称≥1人的。 同时满足以下条件得2分：承担概算、预算、结算工作的供应商具有一级、二级造价工程师的人员合计≥8人，其中取得一级造价工程师的人员≥4人；承担竣工财务决算工作的供应商具有财务人员≥2人，其中：注册会计师≥2人的 或者 注册会计师1人、会计中级及以上职称≥1人的。 不满足上述条件的不得分。 ②荣誉证书(2分) 拟派本项目承担概算、预算、结算工作的人员自2022年5月1日以来，被区级以上造价管理部门(不含协会)评为优秀注册造价师、最美造价人、金牌造价工程师、优秀协审人员的(评为最美造价集体、表扬的不计分)，每1名加1分，最高2分。 注：同一人被多次评为优秀的，只计一次。 投标供应商应在投标响应文件中提供拟派人员相关证书扫描件以及供应商为其缴纳社保的(投标截止时间前一个月内出具的)证明材料，未提供的不得分。 | 7 |
| 4 | 拟投入人员工作经验能力 | 根据拟派本项目审核专业人员专业结构、专业素质、技术能力、工作经验等配置情况及专业特长进行综合评议。 ①对人员整体配置情况及专业特长（如：电力、交通、水利、信息化）等内容的综合评价（5分） 合理、齐全，符合项目需求的得4-5分；较合理、较齐全，基本符合项目需求的得3-4分；一般的得0-3分。 ②对人员分工和职责是否明确、专业结构配置齐全和合理等内容的综合评价（5分） 明确、合理、齐全，符合项目需求的得4-5分；较明确、较合理、较齐全，基本符合项目需求的得3-4分；一般的得0-3分。 ③对人员工作经验（如：工作年限、职称、经历、业绩）等内容的综合评价（5分） 丰富，符合项目需求的得4-5分；较丰富，基本符合项目需求的得3-4分；一般的得0-3分。 ④人员服务响应速度（5分） 根据人员响应速度（服务响应时间、服务人员到场时间）进行评议。 响应速度很快满足服务需求的得4-5分；响应速度较快满足服务需求的得3-4分；响应速度一般的得0-3分。 | 20 |
| 5 | 类似业绩 | 投标人自2022年5月1日以来完成5000万元以上（以审定金额为准）的政府投资项目编制或审核概、预及结算项目5个及以上的，得3分，否则不得分。 注：政府投资项目指街道级及以上政府部门或国有投资非经营性项目（余同）。提供定案表或审核报告等能证明的相关材料，未提供的不得分。 | 3 |
| 6 | 以往案例评价 | 提供1个投资或建安量在2000万元-5000万元（以审定金额为准）、2022年5月1日以来完成的政府投资项目相关资料（同时提供委托协议扫描件证实项目真实性），根据以下内容进行评议。 ①评审报告的规范性、合理性、完整性、准确度，项目情况及委托单位的了解程度进行评议（5分） 规范、完整，符合项目需求的得4-5分；较规范、较完整，基本符合项目需求的得3-4分；一般的得0-3分。 ②工作底稿(计算书、现场勘察记录、审核记录、调整分析表、项目计划表等)的完整性和质量情况进行评议（5分） 完整、质量好，符合项目需求的得4-5分；较完整、较质量好，基本符合项目需求的得3-4分；一般的得0-3分。 ③编制或审核过程中发现问题的准确、精炼程度进行评议（5分） 准确，符合项目需求的得4-5分；较准确，基本符合项目需求的得3-4分；一般的得0-3分。 注：投标人提供本案例的资料不得超过30页。 | 15 |
| 7 | 供应商荣誉 | 承担概算、预算、结算工作的供应商自2022年5月1日以来，被区级以上造价管理部门（不含协会）评为工程造价咨询企业品牌、先进、优秀及以上荣誉单位的（评为最美造价集体、表扬的不计），每次得1分，最高得2分。 注：同一单位同一年度被多次评为优秀的，不重复计算。 投标响应文件中提供获得表彰的相关证明材料，否则不得分。 | 2 |
| 8 | 供应商等级 | 承担概算、预算、结算工作的供应商经市级及以上的建设工程造价管理部门(不含协会)认定，具有工程造价咨询企业信用等级3A(含)以上等级的造价咨询单位，得3分；1A或2A的，得1分；无A不得分。 投标响应文件中提供投标截止日在有效期内的等级认定证明材料，否则不得分。 | 3 |
| 9 | 供应商相关承诺 | ①同意采购人根据北仑区政府或相关部门要求及审核工作的需要，有权对审核时限进行调整。 ②同意招标人委托项目时执行《北仑区政府投资项目评审中心评审项目委托办法》，并同意招标人根据北仑区政府或相关部门要求及审核工作的需要，有权对《北仑区政府投资项目评审中心评审项目委托办法》进行调整或补充。 ③同意招标人项目考核时执行《北仑区政府投资项目评审中心委托造价咨询单位考核办法》，并同意招标人根据北仑区政府或相关部门要求及审核工作的需要，有权对《北仑区政府投资项目评审中心委托造价咨询单位考核办法》进行调整或补充。 以上3条均承诺同意的得5分，否则不得分。 未承诺概、预、结算审核误差率不超过8%、5%、3%的，投标响应无效。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |