宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）

陈列布展设计实施一体化项目

公开招标采购文件

项目编号：号基（2024）2022-1号

项目名称：宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展

设计实施一体化项目

采购人：宁波市生态环境局鄞州分局

采购代理机构：宁波正源工程造价咨询有限公司

2024年6月

目录

第一部分   招标公告

第二部分   采购需求

第三部分   投标人须知

第四部分   评标办法

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   应提交的有关格式范例

# 第一部分 招标公告

项目概况

宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年07月16日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：号（2024）2022-1号

项目名称：宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目

预算金额（元）：8200000

最高限价（元）：8100000

采购需求：

标项名称:宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目

数量：1

预算金额（元）：8200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展深化设计、采购实施一体化，具体包括但不限于展陈大纲设计、内容设计、布展场景设计和实施、内外场景艺术品和装置等设计采购安装、多媒体软硬件设计采购安装、多媒体系统和内容定制开发、数字及多媒体系统运用等智能化展馆所具备展示功能的全部设计内容的设计（含空间设计、图文设计、灯光设计、多媒体设计、配套装修设计）、图纸（含施工图）设计、项目实施[含采购、布展、配套装修、安装、调试等]、验收、后续服务及维护等工作。具体以招标文件第二部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：无

合同履约期限：合同签订后，根据采购人要求在15日内完成大纲设计及深化设计方案编写，经招标人审核确认后，于2024年09月25日前完成整体项目的设计、采购、安装、调试等并交付验收通过，具备开馆条件，验收通过后试运行期六个月。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.以联合体形式投标的，提供联合协议（本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年06月25日至2024年07月02日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年07月16日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2024年07月16日09:30

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2.2（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。具体见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程具体见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮寄方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封具体见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：具体见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市生态环境局鄞州分局

地    址：宁波市鄞州区惠风东路258号

传    真：/

项目联系人（询问）：徐老师

项目联系方式（询问）：0574-89295643

质疑联系人：王老师

质疑联系方式：0574-89295643

2.采购代理机构信息

名称：宁波正源工程造价咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区春园路125号

传真：/

项目联系人（询问）：陈含群、戚忠法

项目联系方式（询问）：0574-88211080

质疑联系人：郑文斌

质疑联系方式：0574-88211527

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区前河南路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 采购需求

一、商务要求表

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| ★合同履行 时间 | 合同签订后，于2024年09月25日前完成整体项目的设计、采购、安装、调试等并交付验收通过（其中设计送审稿须在合同签订后15日历天内提交），验收通过后试运行六个月。 |
| ★质保期 | 项目整体验收通过且交付之日起至少二年[单台设备（或零部件）质保期长于招标文件约定质保期的按质保期长的期限确定]； 质保期内被免费更换的零部件质量保证期：自更换之日起至少二年。 质保期内应保证所有产品、系统正常运行（免费更换系统正常维护所需更换的材料、零部件、附件等，投影机灯泡除外）。 质量要求：符合国家及行业相关质量合格标准。 |
| ★投标报价 | 1、投标报价： 1.1报价应该包括但不限于为完成采购内容所发生的诸如前期踏勘费（含交通与食宿）、设计（含各空间、配套装修方案及深化设计）、制作费、布置费、采购、供货、运输、装卸、保管、施工安装、调试、规费、安全文明施工费、验收、结算、质保期内维护保修、技术培训等工作内容相关费用以及保险、利润、税金等服务过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。 1.2投标人须完成采购人委托的本项目设计采购任务范围内的全部工作，因设计或报价的缺漏项导致少报价部分视同投标人已包含于其他报价中，结算时不予调整。 1.3投标总价不得超过本项目最高限价810万元，其中设计费（含大纲设计、深化设计布展空间、场景展示空间以及功能空间布展、装修及软装布置的方案、施工图设计等）最高限价为62.6152万元，且中标后予以包干不得调整。 1.4投标人中标后应首先按采购人要求修改并完善设计方案且通过方案论证、审查后方能进行图纸（含施工图）设计，图纸应符合采购人和有关部门审核要求。如审核未通过，投标人应按照要求进行修改，所发生的所有费用由投标人承担。方案深化导致的布展等费用的增加由投标人承担，投标人应考虑此风险对报价的影响。 1.5在设计图纸定稿后，图纸中如涉及到某项专业资质，投标人如具备涉及到的专业资质，则一并纳入本项目范围；如不具备所涉及的专业资质，投标人应与采购人共同确定具有相应专业资质的队伍。采购人保留针对投标人不具备的专业资质，另行确定专业队伍的权力。 1.6若采购人或有关部门要求项目需要审图等，则投标人须配合采购人办妥上述手续。审图费及按行业规定应由投标人承担的费用均包含于合同价中。采购人有权委托第三方审计单位对项目进行审计。 1.7报价方式：总价（交钥匙，项目所涉及服务范围内总金额）和分项报价，分项报价内容应按采购人提供的投标分项报价表的内容填写并自主报价。 1.8报价货币：人民币（一律以人民币计算），投标总价及各分项报价四舍五入保留至整数元为止，投标单价四舍五入保留至小数点两位数。 1.9设计图纸定稿后，工作量（数量）增减变更及结算依据： 1） 人审核通设计因中标人原因导致的超过最终审定图扣减；因采购人变更设计大纲所导致的完成采购人审核通过的根据设计大纲深化后的施工图工作内容的费用总价包干，结算时原则上不作调整；因中标人原因导致的超过定稿图纸工作内容的费用不予调整；若中标人未按定稿施工图完成的工作内容的费用 2）变更根据中标人分项报价表中对应内容及经采购人或其委托的第三方审计单位确认后再按实结算。（其中多媒体影片、软件、硬件、模型、展版及文字制作、家具的单价根据中标单价结算）。 |
| ★履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的1%； 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、保险保单等采购人认可的非现金形式。 中标人应于合同签订后10日内将履约保证金交至采购人。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| ★付款方式 | 1、合同签订后支付签约合同价款的10%； 2、设计方案经甲方确认正式进场开始实施支付至签约合同价款的40%； 3、所有项目完工、设备安装调试完毕且多媒体试播初验通过，经甲方确认后支付至签约合同价款的80%； 4、项目试运行期满无故障、整体竣工验收合格后提交结算，项目结算经甲方委托的第三方造价咨询单位审核完成后，支付至结算价款的100% 。 |
| 履约验收 | 按照中标人提供的投标文件以及中标人和采购人签订的采购合同为标准进行验收。 |
| 售后服务 | 详见本招标文件第二部分 二、技术要求中的相关内容。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体以采购人通知为准。 |
| ★投标人 责任承担 | 在采购及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，均与采购人无涉。 |
| 其他商务条款 | 详见本招标文件第三部分 投标人须知 以及 第五部分 政府采购合同。 |

二、技术要求

（一）项目背景

为贯彻落实省厅“1+N”架构推进省级习近平生态文明思想展陈馆和一批地方展示中心（教育馆）建设的指示要求，根据《鄞州区生态环境保护工作实施方案（2023-2027年）》要求，围绕鄞州区生态文明建设和生态环境保护工作开展情况，打造具有鄞州辨识度的生态文明教育馆。

（二）项目选址

拟展示项目位于宁波市鄞州区下应街道湾底村天宫庄园，所需设计布展空间约1200平方米。

各展示空间区位图见附件。

（三）采购范围

宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展深化设计、采购实施一体化，具体包括但不限于展陈大纲设计、内容设计、布展场景设计和实施、内外场景艺术品和装置等设计采购安装、多媒体软硬件设计采购安装、多媒体系统和内容定制开发、数字及多媒体系统运用等智能化展馆所具备展示功能的全部设计内容的设计（含空间设计、图文设计、灯光设计、多媒体设计、配套装修设计）、图纸（含施工图）设计、项目实施[含采购、布展、配套装修、安装、调试等]、验收、后续服务及维护等工作。

（四）设计要求

1、总体设计要求

1.1展览内容设计的“物化”，必须忠实于展览的主题和内容，必须是对展览内容准确和完整的表达。形式设计要准确、深刻理解展览的主题和内容，并据此确定陈列的表现形式，做到主题突出，形式多样，内容与形式完美统一。

1.2设计要做到将展览内容的丰富性与展览方式的多样化、现代化和技术化有机结合起来，形象深刻地揭示展览的主题和内涵。

1.3艺术表现方式和科技展现手段要力求创新，尽量避免与其他生态文明教育馆陈列方式的雷同。场景艺术设计构思要立意准确，构图布局合理，实时特征明显，制作工艺先进，艺术感染力强。高科技展项要互动性强，性能优，操作简便，容易维护，价格合理。

1.4在对生态文明教育馆展陈空间结构、展览内容和参展展品分析研究的基础上，科学合理地划分各单元内容的展线安排、平面布局和面积分配，做到布局得当，分割有致；合理安排观众参观路线，做到展线流畅。

1.5展厅环境设计和气氛营造要典雅、简约、大方，与建筑空间、展览内容完美结合，相互呼应，相得益彰，浑然一体。既要能起到烘托展示内容的作用，又能为观众创造一个舒适、和谐和温馨的参观环境。

1.6展柜、辅助展品及装饰材料的取材要讲究低碳环保；注意善于利用材质的肌理和质感来映衬展览的内容，增强展览的艺术表现力；展柜、辅助展品的制作和工艺要谨慎精细。

1.7设计图中要对亮点进行设计。对重点亮点部分必须进行阐述与设计。

1.8设计应充分体现“以人为本”的原则，充分满足人的需求，充分考虑不同观众群体的特性，陈设既要追求高雅的审美情趣，又要具有满足各类观众需求的普适性和大众性，避免曲高和寡，凸显老少咸宜、雅俗共赏的特点。

1.9在充分考虑经济合理性、耐用性的前提及在满足展陈及文保要求的前提下合理设计，避免材料的浪费，对空间照明及多媒体设备可采用感应式等节能手段，在展示设计中，总体应强调把观众的注意力吸引到展品上，在展示形式设计上注意“度”的把握看，装饰应避免过于繁杂，防止喧宾夺主。

1.10应结合建筑本体特色，使展陈设计与建筑构造相适应。

1.11展陈立面设计中应考虑节能、防潮、防火、防盗、消防、承重及材料应用等各项因素。

1.12设计任务必须根据项目进度在计划阶段内完成。

1.13材料选择得当，色彩选配考究，线条处理协调，并且符合国家规范要求，主要部件和配件尽量采用高端配置，尽可能选用同类产品中的优质品牌，其中开关、按钮、线缆、光源等必须选用行业内知名优质品牌。

1.14运用新材料、新工艺，提高布展中的科技含量；运用节能、环保材料和环保技术，充分考虑材料的安全性、通用性、牢固性、美观性、标准化。

1.15多媒体部分：放映式多媒体，中标人提供多媒体硬件采购安装调试和多媒体视频文件；互动式多媒体，互动式多媒体就需要中标人进行多媒体软件设计、界面设计、多媒体文件制作、硬件采购安装调试等内容。中标人应该根据采购人需求及各个展厅的具体内容和相应素材，设计构思多媒体互动形式，可以是检索性质的，也可以是点播或其他动态播放性质的。互动式多媒体的设计要围绕具体展陈内容，多媒体界面设计调性要与整体展厅协调统一，多媒体整体设计为展陈服务，起到更好的展示、科普教育和增加观众兴趣点、参与度的效果。

2、具体设计内容：

2.1设计布展空间：

（1）不破坏原有建筑的主体结构。

（2）除了利用常规的展示手法外，应尽量保持建筑原体风貌，希望运用通透、半通透的展示形式，最终与原建筑风格一致。

（3）注重多媒体的运用，以展示型多媒体结合互动型多媒体形式呈现。

（4）影视厅设计应注重氛围营造，充分考虑观众的观影体验。

2.2场景展示空间：

（1）依托于场景现状，可适当调整及增加展示内容。

（2）借助声光电等多媒体手段进行人文叙事、展示宣讲。

2.3功能空间：

围绕不同空间功能概况加以设计装修，满足各个空间功能需求。另外，需要对走廊、墙面等公共空间进行设计以增强整体展陈氛围。

功能性空间设计主要是针对研学拓展等空间进行软装设计和家具配置设计。

已经施工完成的顶面、地面、立面等房屋结构不能改变，只能针对其功能性进行家具或设施定制和软装氛围设计布置。具体要求如下：

（1）前台：设问询区（含自愿者岗位、导览岗位），以及其他功能性需求的设施。

（2）展厅：陈列展厅保留原有层高，分间面积应满足展陈内容完整性、展品布展及展线长度的要求；临时展厅应能独立开放、布展、撤展，净高不宜小于4m。

（3）门厅：设计时还应考虑其公共空间的属性，应充分考虑人流及其他功能性因素。

（4）多功能空间：兼有举行发布会、交流会、培训会等功能，需要配置桌椅家具和氛围装饰。

（5）办公场所：满足办公需求和会议需求，进行适当的装修布置，软硬件设备齐全。

（6）公共走廊等：重点考虑灯光设计，局部可考虑进行展示设计和多媒体互动设计。

2.4照明系统要求：

（1）基本要求：

①符合《建筑照明设计标准》《美术馆绿色照明规范》等相关要求。

②提供完备的照明系统设计方案，该方案须通过审核认可后方可组织施工。

③照明系统设计方案原则上应能体现低碳环保、节能节约的精神，能集中、分组控制展厅的灯光，方便节电和管理。

④局部重点区域和重点展位应尽量使用专业照明品牌产品且照明须布光均匀，无明显光斑、杂纹，能体现展品本身的特点等。

（2）其他要求：

①照明艺术性

根据总体形式设计，强调灯光设计艺术性，达到为总体陈列艺术效果做渲染的目的；

②展品照明

展品照明设备应符合生态文明教育馆的需求，其灯具尽量采用光纤或LED的美术馆照明专用灯具。因展陈空间局限性，展品照明建议尽量采用展柜自带照明系统。

A．照度适宜

照度高度不能损害展品本身，低度不能影响观众的视觉效果，并在总体上符合观众的视觉过渡；

B．照度均匀

一般情况下展品的照度要求均匀，应根据具体的对象采取不同的照明方式增强和减弱照度，以增强展柜与展品本身的艺术效果；

C.对“光害”的消除与控制

陈列采光照明设计中应积极设法消除红外线、紫外线灯有害射线对展品的影响和损害。展厅内应严格防止直接眩光和反射眩光，尽量使用光纤光源（冷光源）等先进的、利于作品保护的照明设备。

（3）工作照明

工作照明是指安装在展厅内除展品照明以外的工作用光。工作照明应采用LED节能灯，并与安防联动并满足安防摄像的照度，以及满足对“光害”的消除与控制的要求。

2.5展厅中的独立柜、独立展台应考虑相应的电源和光源，以及这些独立柜、独立展台在进行一定的调整（增减、位移）时光源和电源给给予很好的配合；所有展柜的开启方式应方便、安全、可靠，若需借助辅助设备（如必要）亦应符合此原则。

2.6陈列设备要求

陈列设备（展壁、展柜、展台以及柜内托架等）应做到适用、坚固、美观、耐用，其造型、尺寸、比例、色调、材质肌理等与陈列内容和展品特点相称，功能完善且应采用专用陈列设备：

有利于表达陈列主题与陈列内容；

有利于将展出的展品充分展现；

适合展品布展施工便捷；

有利于展品在展出环境中的安全与保护；

有利于照明设备、电路等功能系统安装及日常维护。

陈列设备（展壁、展柜、展台以及柜内托架等）要求成品采购，如需自制，自制质量不低于成品品质，并需采购人考察同意，展柜及展台玻璃必须用超白夹胶玻璃。

2.7对虫菌害的监测和控制

在木质材料的加工制作和施工过程中同步实施对白蚁、虫菌害的预防工作。

2.8公共标识

设计过程中必须根据展览的展线和展厅出入口以及消防栓等的位置，应设置相应的公共标识，并应该按标识的规范要求进行设计。

2.9多媒体硬件要求

（1）硬件要求采用目前型号最新、性能最优的国内一流品牌。详细标明品牌、产地、技术参数、规格型号、数量及单价等。

（2）凡能采购到的品牌设备，不允许使用定制。要详细标明采用的技术手段及系统原理等。特殊需要定制的产品要有厂家书面的售后、质保书。

（3）投标人所提供的设备应是全新设备，应符合相应的国家标准。

（4）国内设备或合资厂的货物必须具备出厂合格证、保修卡、说明书。

2.10软件的要求：

（1）控制性软件：中标人应向采购人提供所有项目完整的控制性软件及其知识产权，在工程竣工时，给采购人提供软件完全备份文件，一旦系统崩溃，采购人能够自行恢复。在项目整体质保期内，中标人应向采购人提供相关软件24小时免费技术支持，重大问题应在接到采购人通知后36小时内派人到达现场解决问题。

（2）软件设计应功能实用，便于操作，系统管理员要对数据库进行备份和维护，操作界面友好，简洁明了，配色方案与环境相协调，凡观众可直接操作的软件，必须设置防止观众误操作功能。

（3）投标人须提供多媒体动态电子演示光盘。同时，软件部分要符合国家有关游戏娱乐产品和设施的规定。

（4）多媒体所有软件（控制软件、视频软件、系统软件）必须提供备份。

（五）设计深度及界面要求

1、设计图纸要求

1.1根据采购人提供的展陈需求和素材资料，在现有的空间布局规划当中进行深化设计，要求设计布展空间和场景展示空间要系统设计，最终提供主要立面设计方案、图文排版设计方案、透视效果图及灯光设计、多媒体设计、展柜设计等其他专业设计方案。功能性空间需要提供效果图及软装家具等配置清单。

1.2设计文件必须包括但不应限于：

1.2.1展览总平面图，各部分平面图，观众流线图；

1.2.2空间轴侧图，展厅全景透视图；

1.2.3展览设备造型图，包括展柜、壁龛、展台、展墙的设计图、室内家具配置图；

1.2.4典型展品组合效果图，包括篇章、单元重点和亮点的效果图；

2、设计深度（含施工图设计）

设计的深度应满足陈列内容要求并能够按图进行布展及配套施工，包括（但不限于以下内容）：

2.1设计应包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业的布展及施工设计图，其中包括设计总说明、技术经济指标、必须的设备、材料表，其他如模型、吸音、隔音、隔热、灯光、音视频、消防、通风、防火、给排水、结构、电气等设计，同时须说明各种设备、材料、模型等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等；

2.2设计应包括展区及展示项目的平面、立面、剖面、大样、主要节点图纸、分解图、透视效果图、用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数；

2.3设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、色彩、模型、技术、工艺、功能等；

2.4为了实现高质量的展示，深化设计单位应用文字的形式详细叙述将如何进行深化设计，包括深化设计的顺序、方法、具体的工程制作顺序以及在制作阶段（短期内）从制作到设置安装的实施办法；

2.5设计必须满足防火规范、消防设置设计规范及有关规定，施工图纸须通过消防部门审查；

2.6展览内容主题结构演绎图；

2.7展览总平面图，各部分平面图，各内容点、线、面布局平面图及观众流线图；

2.8空间轴侧图，展厅全景透视图

2.9各房间设计效果图；

2.10每个部分或单元重点和亮点设计效果图；

2.11展厅艺术效果和氛围效果图；

2.12各展厅立面图；

2.13展览设备造型图，包括展柜、壁龛、展台、展墙的设计图；

2.14多媒体项目效果及原理分析图；

2.15展厅指示系统规划图和设计图。

（六）其它要求

1、布展要求

1.1中标人施工完成的布展效果必须达到招标文件要求，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由中标人承担。

1.2隐蔽工程经相关的委托监理单位验收合格后方可进入下道工序施工。

1.3按国家相关规定进行布展。

2、布展材料供应要求

2.1本次采购范围内的布展材料均由中标人根据本招标文件、深化设计方案和图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准，并且须经采购人或采购人委托的监理单位（如有）或具有相应资质得检测机构检测合格后才能使用。

2.2本次采购项目的主要布展材料，中标人应在采购前向采购人送样或经采购人签证确认，未经签证采购人将不予支付。

2.3由中标人采购的主要布展材料，当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

2.4照明、展柜、多媒体设备应满足采购人的需求。为方便采购人的管理和使用，中标人应在采购前向采购人送样或提供详细的技术资料，经采购人确认后再组织采购，未经确认采购人将不予认可。

3、项目管理的要求

3.1本项目采购范围内的设计布展项目，未经采购人同意，不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

3.2中标人应严格按设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人和采购人委托的监理单位（如有）对施工质量的监督和管理。

3.3投标人需组建适应本项目的团队成员，包含项目负责人、设计负责人、设计班子主要成员、施工负责人及相应资质的专业技术、管理人员；其中项目负责人和设计负责人不得为同一人。中标人在投标文件中承诺的项目负责人、设计负责人、设计班子主要成员、施工负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，中标人不得调换和撤离，并按项目进度及时到位。采购人有权要求中标人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，至采购人满意为止。如施工负责人及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权按合同约定进行罚款直至单方面终止合同。

3.4项目负责人到岗率达到90%以上，其他管理人员到岗率应为100%。

3.5中标人在合同履行期间做好安全文明标准化管理，要求在投标文件中阐述有关安全文明标准化管理措施，并做出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员的安全。

3.6生态文明教育馆的现场管理人员负责监督、协调、指导，中标人须服从管理人员的协调和管理。

4、项目质量要求

4.1本项目质量目标为一次性通过验收合格。

4.2中标人的展项设计（包括深化设计、效果图设计、施工图设计等）须经采购人审查通过后，方可组织实施。如未达到采购人的要求，中标人必须按要求进行修改、完善。

4.3中标人须接受质量监督管理部门和采购人的质量检查和管理，把好质量关。

4.4中标人完成的展项必须达到或高于中标人在投标文件中所作出的展示效果的承诺，若未达到，在约定的时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由中标人负责。若经修改、完善后仍不能达到要求，则采购人有权没收履约保证金并要求中标人给予一定的经济赔偿，同时要求其承担相关责任。

4.5隐蔽工程经采购人（监理单位）验收合格后方可进入下道工序。

4.6未涉及的技术条件及要求均按国家标准、行业标准与省市标准执行。

4.7展项的设计、制作、施工、安装必须符合生态我们教育馆展项的特点、要求，充分考虑安全性。

4.8所有设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合现行我国相应的有关标准、规范要求。完成展项制作所需的材料、系统、设备等须有合格证和质量保证书。

4.9中标人所有提供的硬件设备需原封包装，产品为全新机器，具备相应的合格证书和国家相应标识（包括设备的型号、品牌、产地、保修期等信息），符合国家规定的技术标准和要求，在得到采购人（监理单位）综合验收合格后方可进行安装。采购人有权委托监理单位或具有相应检测资质的检测机构进行检测，对不合格产品保留更换的权利。

若中标人没有列明所投产品的品牌型号及规格、产地的或未经采购人（监理单位）审批，视为中标人任随采购人选定，而价格保持不变。

5、安全要求

展项主体设备、辅助设施符合公共场所安全消防规范，对参与人员的安全、事故应急措施的保障以及降噪措施。设计制造的展品符合相应国家标准、规范要求。

6、其它

6.1中标人应对所报设计方案负责，其中因抄袭、窃取他人设计成果而引起的纠纷，中标人应负一切责任并承担相应的后果，与采购人无关。

6.2中标人技术方案中如使用第三方软件，则必须提供相应软件产品的使用授权，相关费用已包含在投标价内。

6.3采购人就拥有对中标人的投标文件的使用权，如由此产生知识产权或版权的纠纷，责任完全由中标人承担。

6.4设备若有涉及节能问题，根据政府相关规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能设备，中标人应提供相关的证明材料。

6.5中标人认为有利于采购人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

6.6中标人应在投标前独自充分地进行实地调研，收集信息、数据，编制技术响应方案。同时中标人应理解其所投的方案在中标后可能会因为与实际情况的偏差需要对方案进行部分必要的、不违背投标的原则性的调整。

6.7中标人有关人员的差旅费、食宿费以及其它不可预知的费用由中标人自理。合同实施过程中，中标人须与采购人积极配合。

（七）主要设备和材料的设计选型

本次采购可能涉及以下材料或设备，若一旦涉及采购人将要求投标人对下述主要设备和材料应明确拟选用的品牌，投标人可选择采购人推荐品牌外的材料或设备，但所选材料或设备品牌的性能不得低于推荐品牌（投标文件中需提供所投产品的清单、产地品牌、规格型号、技术指标参数、彩页或彩图等资料），否则视为负偏离招标文件要求。投标人选择推荐外品牌的应附相关资料（包括产品说明书、合格证书等）及样本（品）。

| 序号 | 材料或设备名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体触摸机 | 景拓、巡视、华信 |  |
| 2 | LED屏 | 高科光电、浪潮、京东方 |  |
| 3 | 播放服务器（定制） | CPU：技嘉、微星、七彩虹 主板：华硕、技嘉、微星 |  |
|  | 音响 | 惠威、雅马哈、博士 |  |
| 5 | 功放 | 惠威、雅马哈、博士 |  |
| 6 | 木工板，用料标准：E0 级 | 千年舟、森鹿、莫干山、泰山 |  |
| 7 | 石膏板 | 龙牌、可耐福、拉法基、泰山 |  |
| 8 | 乳胶漆（环保型） | 立邦、多乐士、华润、三棵树 |  |
| 9 | 普通照明灯具 | 三雄极光、雷士、欧普 |  |
| 10 | 开关、插座、铜地插 | TCL、西蒙、罗格朗 |  |
| 11 | 电线电缆 | 永通中策、东方、球冠 |  |
| 12 | 断路器 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 13 | 专业灯具 | 三雄极光、欧普、雷士 |  |

（八）技术支持、培训与售后服务

1、技术支持

中标人应处理所有售后服务，包括现场维护及问题解决。集成、软件产品的售后服务应包括使用及调试培训，同时可提供7*24小时电话（普通话）支持。中标人在系统建设完成后，应提供全套系统使用说明书（含系统配置和日常维护手册、管理员使用手册、用户使用手册、故障应急维护方案）电子文档、纸质文档各一份。

2、培训

中标人必需提供以下内容的培训：

包括系统安装调试、管理、排错、安全技术等项内容。

系统软件的软件使用培训。

培训时间在合同生效之后由双方协商安排。

具体内容在投标时详细说明，并说明培训名称和人数。

所有培训费用不再额外支付，不占用项目经费。

3、售后服务

质保期等约定：

1）项目整体验收通过且交付之日起至少二年[单台设备（或零部件）质保期长于招标文件约定质保期的按质保期长的期限确定]；

2）质保期内被免费更换的零部件质量保证期：自更换之日起至少二年。

3）质保期内应保证所有产品、系统正常运行（免费更换系统正常维护所需更换的材料、零部件、附件等，投影机灯泡除外）。

投标人必须在投标文件中对质保期后的年维护成本和涉及的相关服务内容应给予详细说明。中标人必须对本标书中所有产品负责至少二年免费升级到最新版本。单台设备（或零部件）质保期长于招标文件约定质保期的按质保期长的期限确定。质保期内应保证所有产品、系统正常运行（免费更换易耗品以及系统正常维护所需更换的材料、零部件、附件等，投影机灯泡除外）。

中标人应确保系统软件和硬件7×24小时正常运行，24小时热线电话支持、Email支持和传真支持，对于系统软件和应用软件部分问题，中标人应向采购人提供24小时免费技术支持。

质保期内，中标人应在1小时内响应，4小时内赶到现场维修处理，24小时内修复，3日内无法修复的，需更换或免费提供代用产品。质量保证期内出现质量问题，乙方负责包修、包退、包换。质保期满后提供长期有偿维修，维修只收取材料成本费及合理人工费（不得高于同类同质产品的市场价），先维修后付费。若中标人未在约定时间内响应或完成维修，采购人有权委托其他人进行修复，维修费用和采购人因此造成的损失均由中标人承担，且该情况不降低中标人的质保责任。

中标人应保证在系统交付前对使用人员进行为期两周的指导和培训，并提供书面和电子版的操作手册。

项目设置专门的项目负责人，并提供服务热线及投诉电话。

在项目验收合格至项目维保期结束，中标人有应解决而未能解决的故障时，采购人有权要求中标人持续提供服务，直到故障解决为止。

在质保期结束前，须由中标人工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。报告一式两份。

以上维护和质保期的开始时间均从通过最终验收后算起。

（九）设计成果内容要求：

1、提交设计成果内容必须符合初步设计规范要求，包括（但不限于）以下内容：

①设计构思理念文本

1）总体设计布展设计构思理念（含各空间深化设计构思理念、装修及家具布置的方案构思理念）

2）展区平面布局说明

3）参观交通流线说明

4）设计方认为需要说明的其他问题

②设计图纸

1）总体设计、布展设计效果图

2）总体设计、布展设计立面图

3）总体设计、布展设计平面图

4）展区平面图

5）功能性装修设计效果图

6）施工图

7）流线组织分析图

8）功能分区分析图

9）能反映建筑务内各空间相互关系的设计示意图

10）其他需要表达设计设计意图的图纸

11）设计说明及各种图纸

12）其他设计文本

2、设计成果文件形式要求

2.1设计成果文件必须做到清晰完整，同类图纸规格应尽量统一。

2.2设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位。长度单位：（总）平面图标注尺寸以米（m）为单位，展品设计图标注尺寸以毫米（mm）为单位；面积单位：均以平方米（m2）为单位；体积单位：均以立方米（m3）为单位。

2.3所有设计成果必须为中文版本，或者中英文对照版本。若中、英文发生岐义时，以中文版本为准。

3、设计成果文件格式要求

3.1文本文件要求

提供内容及数量符合以下要求：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步（基础）设计文件 | 8 | 合同签订7日历天 |
| 2 | 初步设计电子文件（WORD或PDF格式） | 1 | 随同初步设计一并提交 |
| 3 | 设计概算（须含详细的概算清单） | 8 | 随同初步设计一并提交 |
| 4 | 图纸设计文件 | 16 | 初步设计审核通过后15日历天 |
| 5 | 图纸设计电子文件（CAD 格式） | 1 | 随同图纸设计文件一并提交 |
| 6 | 其他按规定、规范规定应提交的资料 | 8 | 满足项目进度要求 |
| 7 | 项目进度计划 | 1 | 开工前提交 |
| 8 | 竣工结算报告（连同签证单） | 2 | 阶段提供 |
| 9 | 竣工图纸 | 8 | 阶段提供 |
| 10 | 其它 |  | 按采购人指令（含临时） |

3.2电子文件要求

（1）全部设计成果应制作成计算机电子文件；

（2）文本文件采用Microsoftword2000或word2003以上版本的*.doc格式文件；

（3）设计方案图形文件应采用AutoCAD2008及以下版本*.DWG格式文件；

（4）电脑渲染图，可采用*.TIF或*.JPG文件格式；

（十）鄞州生态文明教育馆陈列大纲及素材

要求投标人提供鄞州生态文明教育馆展陈策划大纲并另加附件说明情况，附件中后附多媒体设备、展品及装修软装一览表，各项资质证明压缩包另附；以上内容需经采购人确认。

（十一）其他承诺要求

★注：投标人需承诺，若未中标允许招标人使用投标文件中的设计成果，并不追索知识产权和相关费用。

# 第三部分  投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性为：服务类。 |
| 2 | 对应的中小企业所属行业 | 标的：宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化，属于其他未列明行业； （1）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）第（十六）条： 其他未列明行业从业人员300人以下的为中小微型企业。其中从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 （2）本项目非专门面向中小企业采购，参加本次采购活动的供应商提供的服务全部由小微企业执行的，其报价将予10%扣除。 （3）本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （5）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （6）提供的货物全部由小微企业制造（包括联合体内的小微企业和接受分包的小微企业）的，供应商应当出具《中小企业声明函》。 （7）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 （8）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■本项目不允许采购进口产品。 £可以就 / 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | £A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ■B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 特别提醒：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■A不组织。如需，可自行前往。 £B组织，时间： / ，地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 6 | 样品提供 | ■A不要求提供 £B要求提供 |
| 7 | 方案讲解演示 | ■A不组织 £B组织 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格文件：见招标文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | ▲报价要求 | 投标报价： 1.报价应该包括但不限于为完成采购内容所发生的诸如前期踏勘费（含交通与食宿）、设计（含各空间、配套装修方案及深化设计）、制作费、布置费、采购、供货、运输、装卸、保管、施工安装、调试、规费、安全文明施工费、验收、结算、质保期内维护保修、技术培训等工作内容相关费用以及保险、利润、税金等服务过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。 2.投标人须完成采购人委托的本项目设计采购任务范围内的全部工作，因设计或报价的缺漏项导致少报价部分视同投标人已包含于其他报价中，结算时不予调整。 3.投标总价不得超过本项目最高限价810万元，其中设计费（含大纲设计、深化设计布展空间、场景展示空间以及功能空间布展、装修及软装布置的方案、施工图设计等）最高限价为62.6152万元，且中标后予以包干不得调整。 投标报价超过最高限价的，将作无效标处理。 4.投标人中标后应首先按采购人要求修改并完善设计方案且通过方案论证、审查后方能进行图纸（含施工图）设计，图纸应符合采购人和有关部门审核要求。如审核未通过，投标人应按照要求进行修改，所发生的所有费用由投标人承担。方案深化导致的布展等费用的增加由投标人承担，投标人应考虑此风险对报价的影响。 5.在设计图纸定稿后，图纸中如涉及到某项专业资质，投标人如具备涉及到的专业资质，则一并纳入本项目范围；如不具备所涉及的专业资质，投标人应与采购人共同确定具有相应专业资质的队伍。采购人保留针对投标人不具备的专业资质，另行确定专业队伍的权力。 6.若采购人或有关部门要求项目需要审图等，则投标人须配合采购人办妥上述手续。审图费及按行业规定应由投标人承担的费用均包含于合同价中。采购人有权委托第三方审计单位对项目进行审计。 7.报价方式：总价（交钥匙，项目所涉及服务范围内总金额）和分项报价，分项报价内容应按采购人提供的投标分项报价表的内容填写并自主报价。 8.报价货币：人民币（一律以人民币计算），投标总价及各分项报价四舍五入保留至整数元为止，投标单价四舍五入保留至小数点两位数。 9.设计图纸定稿后，工作量（数量）增减变更及结算依据： 1）完成采购人审核通过的根据设计大纲深化后的施工图工作内容的费用总价包干，结算时原则上不作调整；因中标人原因导致的超过定稿图纸工作内容的费用不予调整；若中标人未按定稿施工图完成的工作内容的费用按实扣减；因采购人变更设计大纲所导致的工作内容变更的，费用按变更调整。 2）变更根据中标人分项报价表中对应内容及经采购人或其委托的第三方审计单位确认后再按实结算多媒体价结算）。 10.不论中标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 11.投标报价出现下列情形的，投标无效： 1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 3）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或供应商的报价低于最高限价85%的投标报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商应在30分钟内提供书面说明及报价组成明细表，必要时提交相关证明材料；未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的； 4）供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | ▲付款方式 | 1、合同签订后支付签约合同价款的10%； 2、设计方案经甲方确认正式进场开始实施支付至签约合同价款的40%； 3、所有项目完工、设备安装调试完毕且多媒体试播初验通过，经甲方确认后支付至签约合同价款的80%； 4、项目试运行期满无故障、整体竣工验收合格后提交结算，项目结算经甲方委托的第三方造价咨询单位审核完成后，支付至结算价款的100%。 |
| 12 | ▲履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的1%； 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、保险保单等采购人认可的非现金形式。 中标人应于合同签订后10日内将履约保证金交至采购人。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| 13 | 中小企业信用 融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 14 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | 投标人若需要递交备份投标文件可按照以下要求进行递交： ①采用邮寄方式提交电子备份投标文件，需按以下要求递交： 供应商须在投标截止时间前一个工作日前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。 电子备份投标文件邮寄地址为：宁波市鄞州区春园路125号7楼。 收件人：陈含群，联系方式：13586903732。 ②采用直接递交方式递交备份电子投标文件，在投标当天投标截止时间前投标人员进入宁波市鄞州区公共资源交易中心【鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区行政服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏】递交备份投标文件。 采购人、采购代理机构不强制投标人提交备份投标文件。 |
| 15 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | £联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ■联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 16 | 采购代理 服务费 | （1）收费标准参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号执行，按中标通知书确定的总金额计算招标服务费，由中标人在领取成交通知书前一次性向采购代理机构付清。 （2）代理服务费缴纳账号： 帐户名称：宁波正源工程造价咨询有限公司 开户银行：宁波银行鄞州支行 银行帐号：53010122000003772 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要性要求条款，“■”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.3 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4.询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2采购需求；

5.1.3投标人须知；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10.投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11.投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

11.1.3联合协议；

11.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.5本项目的特定资格要求；

11.2  商务技术文件：

11.2.1投标函；；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评分索引表；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9投标人认为有必要提供的或本技术规格书中要求提供的其他技术资料及说明。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2分项报价明细表；

11.3.3中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12.投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。以联合体形式参与本项目投标的，联合协议中联合体成员均需盖章。除招标文件有特别要求外，其他采购文件要求需盖章的部分仅由联合体牵头人盖章即可。除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司参加外，其余法人的分支机构不允许参加投标；分公司参加投标的，分公司负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14.投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件（文件后缀为：bfbs）

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21.评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22.确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23.中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总。

23.3公告期限为1个工作日。

七、合同授予

24.合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25.合同的签订

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

26.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

27.电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第四部分   评标办法

评标办法前附表

| 评分表（兼评委打分表）评分项及分值 |  |  | 分值 | 评审 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 部分 （70分） | 1、 项目 理解 （5分） | 根据供应商针对本项目的理解（包括项目背景、目标、范围）和项目实施过程中可能出现的重难点分析及应对措施进行评议： 1）对本项目背景、全面实施的工作内容具有系统性的分析，对生态文明教育馆的建设理解透彻，对建设目标的认知清晰准确，明确建设范围，针对实施过程中可能产生的重难点及关键点分析阐述到位、应对措施与问题前后呼应，可执行力度高的得（3-5】分； 2）基本了解本项目展馆的全面现状，表述的目标模棱两可，了解项目建设范围，对重难点内容对的分析与项目实际情况基本吻合，但应对解决相应问题的能力薄弱的得（1-3】分； 3）对全面建设工作的内容理解存在偏差，现状重难点问题存在缺陷完全不能保证解决问题的得（0-1】分； 4）未提供的不得分。 | 5 | 主观 |
|  | 2、 设计 思路 （5分） | 根据供应商针对生态文明教育馆展陈布局实际制定的设计思路（包含主题定位、整体协调性、空间合理性、布局艺术性、展项创新性、绿色可持续性）进行评议： 1）整体设计主题定位明确，布展形式与展示内容丰富多样，展区空间过渡自然协调，展区、展项、展品策划主次分明，思路清晰，逻辑性强，技术运用高效、成熟，布局设计兼顾创意性、美观性、独创性、绿色可持续性，完全符合本项目主题及理念的得（3-5】分； 2）对生态文明教育馆展陈布局设计主题和理念的理解和挖掘能力较强，但思路亮点欠佳，各方面设计内容基本充实，能基本实现设计思路总体要求内容的得（1-3】分； 3）设计思路模糊不清，内容有待完善，对生态文明教育馆布局设计起不到实质性作用的得（0-1】分； 4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
|  | 3、 设计 方案 （35分） | （1）根据供应商针对生态文明教育馆制定的总体创意和内容策划进行评议： 1）设计总体创意和策划内容有创意，设计新颖，目标表达明确，主次清晰，突出展示重点，能有效提升展示效果，且策划内容与采购需求完全匹配的得（5-7】分； 2）总体创意和策划符合设计任务要求，内容较完整，但主题模糊不清，基本符合展示目标与采购需求的得（3-5】分； 3）总体创意主题不够准确突出，内容策划单一，资料理解和挖掘能力存在缺陷的得（0-3】分； 4）未提供相关内容不得分。 | 7 | 主观 |
|  |  | （2）根据供应商针对生态文明教育馆制定的空间布局、动线、鸟瞰图、效果图的方案进行评议： 1）空间布局别出机杼、有序，能充分有效利用空间，能形成流畅丰富的观展动线，鸟瞰图、空间效果图完整清晰、逻辑连贯明确、设计风格统一完整的得（5-7】分； 2）方案内容布局设计恰当，但空间动线组织较散乱、方案内容基本满足设计要求，形式表达模糊不清的得（3-5】分； 3）空间布局简单、无新意，空间动线组织缺乏流畅、展示方式及技术运用单一的得（0-3】分； 4）未提供相关内容不得分。 | 7 | 主观 |
|  |  | （3）根据供应商提供的展示方式及技术运用进行评议： 1）展项展示方式丰富多样、形式新颖，能完整体现地域文化特色，技术运用高效、成熟的得（5-7】分； 2）展示方式基本符合采购需求，有配备的技术但无法保证提供高质量成果，基本能满足城展馆展项展示要求的得（3-5】分； 3）展示方式及技术运用单一的得（0-3】分。 4）未提供相关内容不得分。 | 7 | 主观 |
|  |  | （4）根据供应商提供的展陈施工图进行评议： 1）展区施工图设计规划周全，原始结构平面图、拆除平面图、新建隔墙图、平面布置图、设备点位布置图、地面铺装图、地面铺装尺寸图、天花布置图、天花造型尺寸图、天花灯具点位尺寸图、开关插座电位图、立面索引图，展陈空间立面图，大样图，符合效果图设计、施工图绘制完整、逻辑清晰明确、满足施工要求的得（5-7】分； 2）展厅施工图，平面图、拆除平面图、新建隔墙图、平面布置图、设备点位布置图、地面铺装图、地面铺装尺寸图、天花布置图、天花造型尺寸图、天花灯具点位尺寸图、开关插座电位图、立面索引图，展陈空间立面图，大样提供不完整，内容有缺陷、不能完全满足施工需求的得（3-5】分； 3）展厅施工图缺项漏项，不能完全满足施工需求的得（0-3】分； 4）未提供相关内容不得分。 | 7 | 主观 |
|  |  | （5）根据供应商提供的展陈大纲包含：①主题主线，②中心思想，③文化特色， ④结构逻辑，⑤标题提炼，⑥展示素材。的展陈大纲进行评议： 1）展陈大纲符合展馆主题、中心思想及文化特色准确、思路清晰明确、内容和结构逻辑性强、展示内容完整、标题主次分明得（5-7】分； 2）展陈大纲符合展厅主题，思想及文化特色模糊、内容和结构逻辑欠佳、展示内容不完整得（3-5】分； 3）展陈大纲和展厅主题不符得（0-3】分； 4）未提供相关内容不得分。 | 7 | 主观 |
|  | 4、 实施 方案 （25分） | （1）根据供应商针对本项目提出的施工方案（包含室内装修、综合布线、多媒体系统集成、互动软件开发、平面设计制作、智能化系统）进行评议： 1）施工方案完整，细节把控精准到位，涵盖了项目的关键方面和环节，能指导具体实施并确保安全，技术措施符合项目实际需求的得（3-5】分； 2）施工方案内容较齐全，措施适当，能基本保障项目时效，但在某些细节或实施步骤上可能稍显不足的得（1-3】分； 3）施工方案简单或片面，项目实施流程复杂，难以保障项目顺利实施的得（0-1】分； 4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
|  |  | （2）根据供应商提供的针对本项目进度计划安排（装修材料进场计划，进度计划，工期保证措施，施工设备进场计划及组织措施）进行评议： 1）进场计划清晰，工作量明确及计划安排、进度保证措施内容充实，具有周密的工期保证措施，任务划分得当、关键时间节点把握精准的得（3-5】分； 2）进度计划思路基本清晰，各项保证措施与项目实施相结合，但关键时间节点把握不够精准的得（1-3】分； 3）进度计划安排阐述含糊不清，对项目实施不具备推动性作用的得（0-1】分； 4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
|  |  | （3）根据供应商为实现本项目各环节工作目标制定的质量保证措施的可行性进行评议： 1）各环节具备严格的质量责任制、明确每个环节的质量标准和责任人，能确保项目成果的满足使用需求，并与项目实际实施过程紧密结合的得（3-5】分； 2）对各环节工作目标实现思路基本清晰，具有较为完善的质量管理体系和质量控制方法，质量成果目标实现思路较清晰，有配备的技术力量但不能确保项目质量结果，能基本与项目实际相结合的得（1-3】分； 3）工作目标与质量保障内容空泛，保证措施阐述含糊不清，提供的措施对项目无实质性作用，无法保证项目质量的得（0-1】分； 4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
|  |  | （4）根据供应商针对本项目制定的安全保证措施进行评议： 1）措施内容在设计、制作、安装上充分考虑项目实施安全要求，目标清晰明确，安全管理制度健全，措施有力得当，能指导具体实施并确保安全的得（3-5】分； 2）有基本保障安全的手段和措施，但安全意识不够充分，基本贴合项目实际情况的得（1-3】分； 3）方案简单粗略，可执行性欠佳，无实际参考作用的得（0-1】分； 4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
|  |  | （5）根据供应商针对本项目制定的后期服务及培训计划进行评议： 1）后期服务响应迅速，并能快速有效的解决有关问题，有详细的设备、软件使用培训计划，培训计划内容与目标一致，并具有有逻辑性和连贯性，能保障项目后续正常运行的得（3-5】分； 2）后期服务响应缓慢，执行力效果不明显、服务内容完善但执行效果不明显，没有系统的培训计划的得（1-3】分； 2）服务内容残缺不全，提供的后续服务措施起不到实质性作用，后期运营成本高的得（0-1】分； 4）未提供相关内容不得分。 | 5 | 主观 |
| 商务 部分 （20分） | 5、 项目 团队 （10分） | （1）项目负责人具有建筑类注册二级建造师及以上执业资格的得2分。 注：须提供相关证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明资料并加盖公章，未提供或提供不全不得分。 | 2 | 客观 |
|  |  | （2）拟派团队主要人员齐全，满足本项目设计及制作、安装需要，提供： 1）设计负责人：具有国家三级美术师（含）以上职称证书的得2分。 2）展陈策划负责人：具有文博专业副研究馆员（含）以上职称证书的，得2分。 3）安全负责人：具有国家注册安全工程师证书得1分，具有安全生产考核合格C级（含）以上证书的加1分，最多得2分。 4）技术负责人：具有建筑类相关专业中级职称的得1分；具有建筑类相关专业高级（含）以上职称的得2分，最多得2分。 注：须提供相关证书复印件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明资料并加盖公章，未提供或提供不全不得分。 | 8 | 客观 |
|  | 6、 综合 实力 （10分） | （1）企业资质： 供应商具有建筑装饰工程设计专项乙级资质得0.5分，具有建筑装饰工程设计专项甲级资质得1.5分； 具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质得0.5分，具有建筑装修装饰工程专业承包一级资质得1.5分。 具有中国博物馆陈列展览施工单位二级资质得0.5分，具有中国博物馆陈列展览施工单位一级资质得1.5分。 具有中国博物馆陈列展览设计单位乙级资质得0.5分，具有中国博物馆陈列展览设计单位甲级资质得1.5分。 注：提供有效的资质证书的复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 6 | 客观 |
|  |  | （2）认证证书： 供应商具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供有效期内的认证证书复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 3 | 客观 |
|  |  | （3）业绩： 供应商自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过同类项目业绩的，每个得0.5分，本项最多得1分。 注：同类项目是指：是指与展馆展厅类展陈布展相关的业绩，提供合同复印件并加盖公章，未提供或提供不全不得分。 | 1 | 客观 |
| 报价分 （10分） |  | 评标基准价指满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价×[1-小微企业价格的政策优惠（如有）] 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分10分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数。 | 10 | 客观 |

▲备注：

- 1、联合体投标的，除评分细则特殊要求外，联合体任意一方满足评分条件即得分。

- 2、“（”符号指不含本数，“】”符号指含本数。

- 3、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分  拟签订的合同文本

甲方（采购人）：宁波市生态环境局鄞州分局（以下简称甲方）

住所地：

联系方式：

乙方（中标人）：

住所地：

联系方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲、乙双方根据宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目（招标编号：     ）公开招投标的结果，双方经协商达成以下条款，根据相关规定订立本合同。

一、采购内容：招标文件采购需求中的全部内容。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元 （￥_____元）人民币。包含但不限于为完成合同内容所发生的诸如前期踏勘费（含交通与食宿）、设计（含方案、初步设计、各空间、配套装修方案及深化设计）、制作费、布置费、采购、供货、运输、装卸、保管、施工安装、调试、规费、安全文明施工费、预验收和竣工验收、结算、质保期内维护保修、技术培训等工作内容相关费用以及保险、利润、税金等服务过程中可能涉及的及合同中明示或暗示的一切费用。

注：

1）乙方须完成甲方委托的本项目设计采购任务范围内的全部工作，因设计或报价的缺漏项导致少报价部分视同乙方已包含于其他报价中，结算时不予调整。

2）其中设计费(含深化设计布展空间、场景展示空间以及功能空间布展、装修及软装布置的方案、施工图设计等)         万元予以包干。

3）乙方中标后应首先按甲方要求修改并完善设计方案且通过方案论证、审查后方能进行图纸（含施工图）设计，图纸应符合甲方和有关部门审核要求。如审核未通过，乙方应按照要求进行修改，所发生的所有费用由乙方承担。方案深化导致的布展等费用的增加由乙方承担，乙方应考虑此风险对合同金额的影响。

4）在设计图纸定稿后，图纸中如涉及到某项专业资质，乙方如具备涉及到的专业资质，则一并纳入本项目范围；如不具备所涉及的专业资质，乙方应与甲方共同确定具有相应专业资质的队伍。甲方保留针对乙方不具备的专业资质，另行确定专业队伍的权力。

5）若甲方或有关部门要求项目需要审图等，则乙方须配合甲方办妥上述手续。审图费及按行业规定应由乙方承担的费用均包含于合同价中。

6）在设计图纸定稿后，工作量（数量）增减变更及结算：完成采购人审核通过的根据设计大纲深化后的施工图工作内容的费用总价包干，结算时原则上不作调整；因中标人原因导致的超过定稿图纸工作内容的费用不予调整；若中标人未按定稿施工图完成的工作内容的费用按实扣减；因采购人变更设计大纲所导致的工作内容变更的，费用按变更调整。变更根据中标人分项报价表中对应内容及经采购人或其委托的第三方审计单位确认后再按实结算

三、履约保证金

1.履约保证金金额：合同中标价的1%（即人民币         元）；

2.履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、保险保单等采购人认可的非现金形式。

3.乙方应于合同签订后10日内将履约保证金交至采购人。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

四、付款方式

1、合同签订后支付签约合同价款的10%；

2、设计方案经甲方确认正式进场开始实施支付至签约合同价款的40%；

3、所有项目完工、设备安装调试完毕且多媒体试播初验通过，经甲方确认后支付至签约合同价款的80%；

4、项目试运行期满无故障、整体竣工验收合格后提交结算，项目结算经甲方委托的第三方造价咨询单位审核完成后，支付至结算价款的100%。

5、

每次支付前，乙方应向甲方提供等额正式发票，否则甲方有权不予支付。

6、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担（应由甲方承担的合同印花税除外）。

五、合同履行期限

合同签订后，于   年   月    日前完成整体项目的设计、采购、安装、调试等并交付验收通过（其中设计送审稿须在合同签订后15日历天内提交），验收通过后前六个月为试运行期。

六、检验及验收

1、在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量、重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量、重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应在证书中予以说明。

2、货物运抵现场并经安装、调试后，甲方将组织对货物进行检验，并出具检验证书。

3、对于验收不合格的，甲方有权拒收货物，并书面通知乙方在规定时间内对货物予以更换。乙方在更换新货物后应保证一次性验收合格，如果再次验收不合格，甲方有权退货并终止合同。

4、甲方和监理单位将组织验收小组按规定的验收程序对乙方提交的深化设计文件及图纸进行认真而严格的验收。对于深化设计文件和图纸验收不合格或需要调整的，乙方必须在规定的期限内完成相应的深化设计文件和图纸的修改、完善与调整。修改完善后的深化设计文件和图纸须重新提交，由监理单位和甲方组织验收小组进行再次验收。

5、乙方施工制作与布展完成前应对展览项目作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交由甲方。

6、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

7、因乙方原因未能如期验收而致使陈列开展延误，或因项目质量引起的人员安全事故，乙方应承担全部责任。

七、索赔

1、如果货物的质量和规格与合同不符，或在质保期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的设备及材料，甲方按检验标准根据自检结果或当地有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

卖方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)退货：乙方将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险， 并负担甲方所发生的一切直接费用。 同时乙方应相应延长修补或更换部件的质保期。

2、如果在甲方发出索赔通知后 15 天内，乙方未作答复，上述索赔应视已被乙方接受。卖乙方未按规定的方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或从乙方的履约保证金(若有)中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向乙方提出不足部分的补偿。

八、延期交货

1、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

2、除不可抗力外，未经甲方同意，每延期一天乙方按本项目总价款的 1‰赔偿甲方的经济损失。

3、逾期交付时间超过甲方同意延长的限期，乙方仍不能交付的，甲方可以采取终止合同。

九、违约责任及违约终止合同

1、违约责任

甲方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

(1)乙方必须在整个项目安装调试全部完成后半个月内，会同甲方及有关部门共同按有关规范验收， 如因项目实施质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟交付的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本项目总价款的 1‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

(2)如在合同规定的工期内，达不到项目规定的技术指标，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：每超过一天，每天扣合同金额的 1‰；累计超期 30 天以上的，除每天扣合同金额的 1‰外，甲方有权终止执行合同，并扣除全部履约保证金，同时乙方须无条件退还甲方所有已支付的款项。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延，合同总价不予调整。

(3)如因乙方原因达不到合格等级的，则必须无条件返工至合格，并全额没收履约保证金。

(4)未经甲方同意，乙方不得在任何时期擅自更换投标文件中规定的项目负责人和技术负责人，同时必须确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致，否则甲方有权放弃或终止合同，并没收投标保证金或履约保证金。项目负责人和技术负责人必须常驻实施现场，暂离现场必须事先征得甲方批准，如未经批准擅自离岗，按每离岗一天没收履约保证金5%计，擅自离岗连续超过 10 天或累计超过 15 天的，甲方有权终止合同，并没收全部履约保证金。

(5)履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

(6)因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，甲、乙双方协商解决。

(7)卖方未能履行合同规定的义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同，所有损失均由乙方承担。

2、在甲方根据上述规定终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

十、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则自行解决由此产生的一切纠纷并承担全部责任，同时赔偿甲方因此受到的所有损失（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等）。

十一、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十二、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务,非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金10万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十四、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执肆份。

5.本合同附件：投标承诺、投标文件、招标文件、中标通知书、设计方案和图纸。

甲  方：                          乙 方：

名  称：（印章）                  名  称：（印章）

全权代表（签字）：                全权代表（签字）：

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

年    月    日                    年    月  日

# 第六部分  应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）…………………………………………………（页码）

（3）联合协议…………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求…………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求…………………………………………………（页码）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

宁波市生态环境局鄞州分局、宁波正源工程造价咨询有限公司：

我方参与宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目【项目编号：1基（2024）2022-1号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的政府采购活动；

2、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

供应商名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

备注：如为联合体投标，联合体双方均需提供。

二、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

备注：如为联合体投标，联合体双方均需提供。

三、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

[根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供]

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求

[根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供]

商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议……………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料…………………………………………………………（页码）

（5）评分索引表………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………（页码）

一、投标函

宁波市生态环境局鄞州分局、宁波正源工程造价咨询有限公司：

我方参加你方组织的宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目【项目编号：1基（2024）2022-1号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

2.1.3联合协议（如果有）；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评分索引表；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9项目业绩表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2分项报价明细表；

2.3.3中小企业声明函（如果有）；

2.3.4缴纳采购代理服务费承诺书。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：1、按本格式和要求提供。

2、如为联合体投标，联合体双方均需提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（适用于非联合体投标）

宁波市生态环境局鄞州分局、宁波正源工程造价咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目【项目编号：1基（2024）2022-1号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此告知。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年    月    日

注：按本格式和要求提供。

授权委托书

（适用于联合体投标）

宁波市生态环境局鄞州分局、宁波正源工程造价咨询有限公司：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目【项目编号：1基（2024）2022-1号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此告知。

联合体牵头人（电子签名）：

日期：  年  月   日

注：1、按本格式和要求提供。

2、如为联合体投标，由联合体牵头人拟派。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

供应商名称（电子签名）：

日期：    年    月    日

注：如为联合体投标，由联合体牵头人填写。

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲”系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |

注：按本格式和要求提供。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年    月    日

五、评分索引表

| 序号 | 评分细则内容 | 证明材料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签名）：

日期：    年    月    日

六、评标标准相应的商务技术资料

[按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料]

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应招标文件的全部要求。

注：响应情况栏填写“响应”即为满足招标文件的要求，填写“正偏离”为优于招标文件的要求，填写“负偏离”为不能满足招标文件的要求，响应条款有“正偏离”或“负偏离”的应当在“偏离情况说明”栏进行明确描述，响应情况由评标委员会认定。

供应商名称（电子签名）：

日期：    年    月    日

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

宁波市生态环境局鄞州分局、宁波正源工程造价咨询有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或正在实施项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报同级财政监督管理部门。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

注：1、按本格式和要求提供。

2、如为联合体投标，联合体双方均需提供。

九、项目业绩表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同价格（元） | 采购人 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签名）：

日期：     年  月   日

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）分项报价明细表…………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

项目名称：宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目

项目编号：1基（2024）2022-1号

（单位均为人民币元）

| 序号 | 服务内容 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化 | 大写： 小写： |
| 合同履约期限 |  |  |
| 投标声明： |  |  |

注：1、供应商需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、本表“投标总价”金额须与“分项报价明细表”钟“投标总价”栏的金额一致。

3、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

二、分项报价明细表

项目名称：宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目

项目编号：1基（2024）2022-1号

| 序号 | 费用明细 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币：元） |  |  |  | 大写： 小写： |

注：1、所列费用为对应本项目需求的全部内容，如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。供应商可以在本表的基本格式下扩展表格。

2、本表“投标总价”金额须与“开标一览表”中“投标总价”栏的金额一致。

3、各项费用清单须另行编制。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：

注：按本格式和要求提供。

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                 邮编：

联系人：                               联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                                 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                              联系电话：

地址：                                  邮编：

被投诉人1：

地址：                                  邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：                                 邮编：

联系人：                               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                              包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于     年     月     日，向               提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于     年     月     日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

附件4：业务专用章使用说明函

业务专用章使用说明函

宁波市生态环境局鄞州分局、宁波正源工程造价咨询有限公司：

我方                         （供应商全称）是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目【项目编号：1基（2024）2022-1号】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

[以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

联合协议

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目【项目编号：1基（2024）2022-1号】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额:

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到   %，小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

分包意向协议

（供应商名称）若成为宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目【项目编号：1基（2024）2022-1号】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，小微企业合同金额达到    %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

。

四、质量

。

五、价款或者报酬

。

六、违约责任

。

七、争议解决的办法

。

八、其他

中小企业合同金额达到     %，小微企业合同金额达到    %。

供应商名称（电子签名）：

分包供应商名称（电子签名/公章）：

……

日期：     年     月     日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宁波市生态环境局鄞州分局的宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.宁波市鄞州生态文明教育馆（暂名）陈列布展设计实施一体化项目，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

说明：1、专门面向中小企业采购项目，供应商应提供《中小企业声明函》等证明材料。中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》证明材料的，视为小微企业。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

监狱企业参与政府采购活动的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件证明材料的，视为小微企业。

2、大企业与中小企业组成联合体以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议中中小企业合同金额符合规定的比例且提供对应的中小企业声明函的，享受政府采购政策，否则不享受。提供联合协议、联合体成员单位中小企业声明函等证明材料。

3、大企业以分包形式参加政府采购活动的，分包意向协议中中小企业合同金额符合规定的比例且提供对应的中小企业声明函，享受政府采购政策，否则不享受。提供分包意向协议、分包单位中小企业声明函等证明材料。

4、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大中型企业，中型企业（监狱企业、残疾人福利单位）或联合体不得将合同分包给大企业。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关政策。

6、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7、组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。