- 鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务项目

- 采购文件（服务）

- （电子招投标）

项目编号：CBZJ-20253002G

采购人：宁波市鄞州区市政设施保障中心

采购代理机构：浙江中基正采管理咨询有限公司

2025年2月

目 录

第一部分 招标公告	1

第二部分 供应商须知	5

第三部分 采购需求	19

第四部分   评标办法	24

第五部分 拟签订的合同文本	33

第六部分 应提交的有关格式范例	63

- 第一部分 招标公告

项目概况： 鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年2月28日9时00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：CBZJ-20253002G

项目名称：鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务项目

预算金额（元）：46000000

最高限价（元）：18700000,17500000,9800000

采购需求：

标项一：

标项名称：首南路（含）以北至永达路（含）、桃源街（含）以南区域市政道路养护管理保险服务

数量：1

预算金额（元）：18700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目”范围[首南路（含）以北至永达路（含）、桃源街（含）以南区域]内的道路及附属设施提供综合保险服务，其中包括城市道路综合相关保险、城市道路综合相关保险附加险、公众责任相关保险，具体详见采购文件第三部分 采购需求。

标项二：

标项名称：永达路（不含）桃源街（不含）以北区域市政道路养护管理保险服务

数量：1

预算金额（元）：17500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目”范围[永达路（不含）桃源街（不含）以北区域]内的道路及附属设施提供综合保险服务，其中包括城市道路综合相关保险、城市道路综合相关保险附加险、公众责任相关保险，具体详见采购文件第三部分 采购需求。

标项三：

标项名称：首南路（不含）以南区域市政道路养护管理保险服务

数量：1

预算金额（元）：9800000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目”范围（首南路（含）以北至永达路（含）、桃源街（含）以南区域）内的道路及附属设施提供综合保险服务，其中包括城市道路综合相关保险、城市道路综合相关保险附加险、公众责任相关保险，具体详见采购文件第三部分 采购需求。

备注：本项目预算金额为年度预算。

合同履约期限：总期限约3年4个月，其中第一期服务内容还包含自合同签订之日起至2025年6月30日的公众责任相关保险，第一年期合同期限暂定至2026年06月30日止；后续的保险合同一年一签，采购人在每年合同结束前对中标人该年度保险服务及赔付工作表现满意的，可续签下一期合同（若因政策调整、养护模式或养护经费调整等客观情况需要重新进行招标的，采购人有权单方面终止合同）。

本项目（否）接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：供应商具备中国银保监会颁发的有效保险许可证证书。

- 获取（下载）采购文件

时间：2025年2月8日至2025年2月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。（2）本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月28日9时00分（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。

开标时间：2025年2月28日9时00分（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 其他事项：（1）本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）政策。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（3）本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在供应商。（4）电子招投标有关事项说明：①本项目通过“浙江政府采购网-政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作投标文件。客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。③供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到浙江政府采购网-政府采购云平台，未上传电子加密投标文件，视为供应商放弃投标。④供应商在“浙江政府采购网-政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场递交，以采购代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“电子备份投标文件”。⑤采购代理机构将在采购文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份电子投标文件进行评标。⑥如因系统或部分供应商的电子投标文件无法解密，满足3家及以上的，则正常开标，无法解密电子投标文件的供应商视为放弃投标；不足3家的，则重新组织招标。如因系统原因导致供应商的电子投标文件均无法解密的，则开标时间延期。（5）供应商提交电子备份投标文件方式：①采用邮寄方式提交电子备份投标文件的，供应商须在开标前一日17:00将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由采购代理机构工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以采购代理机构工作人员实际收到电子备份投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本采购代理机构及采购人概不负责。邮寄地址为：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼业务三部。收件人：张龙锋 联系方式：0574-87425139。②采用现场递交方式递交电子备份投标文件，在提交投标文件截止时间前由供应商人员进入开标现场递交电子备份投标文件。若供应商因未准时进入开标现场的，由供应商自行负责。（6）投标人应于提交投标文件截止时间后将“政府采购活动现场确认声明书”通过邮箱方式提交至采购代理机构工作人员处。

- 对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 1、采购人信息

名称：宁波市鄞州区市政设施保障中心

地址：浙江省宁波市鄞州区惠风东路278号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-89583566

质疑联系人：应老师

质疑联系方式：0574-89296869

- 2、采购代理机构信息

名称：浙江中基正采管理咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区天童南路666号中基大厦19楼

传真：/

项目联系人（询问）：张龙锋、陈露、夏巍

项目联系方式（询问）：0574-87425139、87425512

质疑联系人：王燕

质疑联系方式：0574-87425370

- 3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区民惠东路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

政策咨询：/

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 供应商须知

- 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性与核心产品 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 本项目非专门面向中小企业采购。 标项1标的：首南路（含）以北至永达路（含）、桃源街（含）以南区域市政道路养护管理保险服务，属于 其他未列明行业 行业； 标项2标的：永达路（不含）桃源街（不含）以北区域市政道路养护管理保险服务，属于 其他未列明行业 行业； 标项3标的：首南路（不含）以南区域市政道路养护管理保险服务，属于 其他未列明行业 行业； 注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定： 其他未列明行业行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | ■本项目不允许采购进口产品 □可以就 / 采购进口产品 |
| 4 | 分包 | □不同意分包 ■经采购人同意后，同意将非主体、非关键性的工作分包 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | ■不组织 □组织 |
| 6 | 样品提供 | ■不要求提供 □要求提供 |
| 7 | 方案讲解演示 | ■不组织 □组织 - （1）方案讲解（或现场演示）方式：评标现场讲解（或演示）。地点为宁波市鄞州区公共资源交易中心，讲解（或演示）现场仅提供电源，其他为达到演示效果所需设备及附属由供应商自行携带。 - （2）按解密的先后顺序安排方案讲解演示；每家讲解（或演示）人员不超过2人。讲解（或演示）结束后按要求解答评标委员会提问。 - （3）每家讲解演示时间不超过10分钟。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格证明文件、商务技术文件、报价文件 | （1）资格证明文件：详见采购文件第二部分 供应商须知第11.1款。供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）商务技术文件：根据采购文件第二部分 供应商须知第11.2款和采购文件第四部分 评标办法提供。 |
|  |  | （3）报价文件：根据采购文件第二部分 供应商须知第11.3款提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | ★（1）本项目投标报价为交钥匙价，包括完成本项目全部服务内容的一切费用。 - （2）投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如供应商在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。 - （3）投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 （4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | 电子备份投标文件送达地点和签收人员 | 详见采购文件第一部分 招标公告。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交电子备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | ■ 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | □ 联合体投标的，联合体各方均需按采购文件第四部分 评标办法要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 □ 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件第四部分 评标办法要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 履约保证金 | 详见采购文件第三部分 采购需求“商务条款要求”。 |
| 15 | ★付款方式 | - （1）合同签订后且已具备实施条件时的7个工作日内，支付年度综合服务保费的20%作为预付款； - （2）每年度的10月31日前，支付年度综合服务保费的20%； （3）每年度的2月28日前，支付年度综合服务保费的30%； （4）当年度保险合同结束30天前支付余款。 |
| 16 | 中标服务费的 收取标准 | 本项目根据各标项第一期中标金额采用差额累进制并按以下表格标准下浮20%计算招标代理服务费金额并向各中标人收取： 费率 中标金额; 服务招标. 100万以下; 1.50%. 100～500万; 0.80%. 500～1000万; 0.45%. 1000～5000万; 0.25%. 备注：（1）中标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。（2）中标人接到本公司通知后5个工作日内向本采购代理机构领取中标通知书（根据中标人需求可采用邮寄或到采购代理机构现场领取）。（3）关于本次采购的服务费汇入以下账户： 开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行 帐 号：30010122001229488 户 名：浙江中基正采管理咨询有限公司 |
| 18 | 转让 | 本项目不得转让、转包。 |
| 19 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 |

- 总则

- 适用范围

本采购文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 定义

- “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

- “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

- “供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

- “电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

- “电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

- “★”系指实质性要求条款，“■”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

- 采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目原则上采购本国生产的货物，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不得对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购人将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购人优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购人优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

- 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购人对其提高预付款比例、免收履约保证金。

- 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 支持创新发展

- 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

- 首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 询问、质疑、投诉

- 鼓励在线询问、质疑、投诉

- 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

- 供应商质疑

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

- 对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

- 对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

- 对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明（附件2）。

- 对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

- 采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）的规定执行。

- 询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

- 供应商投诉

- 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 投诉材料可寄送至：宁波市鄞州区政府采购管理办公室（宁波市鄞州区民惠东路16号），收件人：郑老师，电话：0574-89295894。

投诉书范本及制作说明（附件3）。

- 采购文件的构成、澄清、修改

- 采购文件的构成

- 采购文件包括下列文件及附件：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 采购需求；

- 评标办法；

- 拟签订的合同文本；

- 应提交的有关格式范例。

- 与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 采购文件的澄清、修改

- 已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

- 采购代理机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

- 投标

- 采购文件的获取

详见采购文件第一部分 招标公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

- 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分 供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

- 分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

- 投标文件的语言及计量

- 投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件内容视同未提供。

- 投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 投标文件的组成

- 资格证明文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件；

- 联合协议（如有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求：投标文件中提供中国银保监会颁发的有效保险许可证证书复印件；

- 业务专用章使用说明函（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函（附中标服务费支付承诺书）；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 投标标的清单；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 商务条款偏离表（格式见附件）；

- 技术条款偏离表（格式自拟）；

- 偿付能力充足率；

- 风险综合评级；

- 道路综合保险服务总体方案；

- 风险分析与防范方案；

- 项目管理服务方案；

- 理赔服务方案；

- 限时查勘、限时赔付承诺；

- 保险条款与保障情况；

- 道路维修单位协助考核机制；

- 应急预案；

- 培训方案；

- 保险服务网点；

- 保险服务团队；

- 服务响应；

- 内部管理方案；

- “保险+”服务创新措施；

- 其他特色服务；

- 其他建设性意见与服务措施；

- 项目业绩表，后附业绩合同扫描件，加盖公章；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 供应商声明（附录2）；

- 其他供应商认为需要提供的材料或采购文件需要供应商提供的材料、说明。

- 报价文件：

- 开标一览表（报价表）；

- 分项报价表；

- 中小企业声明函（如有）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

注：1、政府采购活动现场确认声明书（附录3），该声明书无须编制进投标文件中，仅需在提交投标文件截止时间后填写并进行回传。

2、上述组成投标文件的各项资料中本采购文件的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未提供规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

3、投标文件在提供对投标产品技术条款响应表的应答时，对采购文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对于采购文件无数值要求的参数的应答，必须作出明确、直接、无导致两种理解可能的应答。

- 投标文件的编制

- 投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

- 供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

- 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标文件的签署、盖章

- 投标文件按照采购文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

- 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

- 采购文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

- 投标文件的提交、补充、修改、撤回

- 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

- 电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

- 采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

- 电子备份投标文件

- 供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接递交或者以邮政快递方式递交电子备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商递交电子备份投标文件。

- 电子备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘等存储介质中。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明项目名称，供应商名称（联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的电子备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

- 直接提交电子备份投标文件的，供应商应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将电子备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的电子备份投标文件。

- 以邮政快递方式递交电子备份投标文件的，供应商应先将电子备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。电子备份投标文件须在投标截止时间之前送达采购文件第二部分 供应商须知前附表规定的电子备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的电子备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

- 投标文件的无效处理

有采购文件第四部分 评标办法第4.2款规定的情形之一的，投标无效。

- 投标有效期

- 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

- 投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

- 开标、资格审查与信用信息查询

- 开标

- 采购代理机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

- 开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定时间完成在线解密。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的所有投标文件，公布供应商名称、投标内容、投标报价等以及采购代理机构认为合适的其他内容，供应商须在政府采购云平台的“开标记录”模块中在规定的时间进行在线签字确认。

- 投标文件未按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- 资格审查

- 采购人或采购代理机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的资格进行审查。

- 供应商未按照采购文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其投标无效。

- 对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

- 合格供应商不足3家的，不再评标。

- 信用信息查询

- 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

- 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- 联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 评标

- 评标委员会将根据采购文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见采购文件第四部分 评标办法。

- 定标

- 确定中标人

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

- 中标通知与中标结果公告

- 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

- 中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标情况、资格审查情况、评标专家抽取规则、符合性审查情况、中标公告期限以及评审专家名单等信息。

- 公告期限为1个工作日。

- 合同授予

- 合同主要条款详见第五部分 拟签订的合同文本。

- 合同的签订

- 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，与中标人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

- 中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

- 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 采购合同由采购人与中标人根据采购文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 预付款

采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 电子交易活动的中止

- 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 验收

- 验收

- 采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

- 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

- 重要商务要求一览表

| ★服务期限 | 总期限约3年4个月，其中第一期服务内容还包含自合同签订之日起至2025年6月30日的公众责任相关保险，第一年期合同期限暂定至2026年06月30日止；后续的保险合同一年一签，采购人在每年合同结束前对中标人该年度保险服务及赔付工作表现满意的，可续签下一期合同（若因政策调整、养护模式或养护经费调整等客观情况需要重新进行招标的，采购人有权单方面终止合同）。 |
| --- | --- |
| ★付款方式 | 详见采购文件“第二部分 供应商须知 前附表”。 |
| ★履约保证金 | 无。 |
| ★合同终止 | 1.中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。 2.服务期间如出现下列情形之一的，一经发现采购人有权单方解除合同，并由中标人承担由此造成的一切损失及赔偿。 （1）采购文件中实质性条款未按投标承诺内容执行或不服从采购人要求。 （2）出现重大违规、违法行为或其他造成恶劣影响。 （3）项目期间出现重大事故或造成严重社会负面影响。 |

- 项目要求概述

1、为充分运用市场化体制，提高财政资金使用效率，贯彻新“国十条”精神，推动保险创新试验区的建设，充分发挥保险费率杠杆的激励约束作用，强化事前风险防范，减少灾害事故发生，促进安全生产和突发事件应急管理，拟就鄞州区城市道路、道路等市政设施采用“综合保险+”服务，发挥保险促进经济社会发展的作用和功能，促进政府职能转变，创新社会管理手段。

2、鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务年度总预算为4600万元，包括城市道路综合相关主险（财产一切险及公众责任险）、城市道路综合相关附加险（坍塌（倒塌）、断裂全部风险扩展条款）。

3、保险范围：

3.1标项一：首南路（含）以北、四明路（含）、金源路以南、四明路（不含）、金源路以北、永达路（含）、桃源街（含）以南区域内涉及到的区域内道路及其附属设施，具体以采购人确定为准。

3.2标项二：永达路（不含）桃源街（不含）以北、中山路以南、中山路以北区域内涉及到的区域内道路及其附属设施，具体以采购人确定为准。

3.3标项三：首南路（不含）以南区域内涉及到的区域内道路及其附属设施，具体以采购人确定为准。

- 4、中标人在服务期限内对保险范围内发生的道路维修费用进行赔付（采用按实结算的方式，经采购人确认后支付给“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目”对应的中标养护单位，具体维修任务与维修范围由采购人确认为准）。

- 5、“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目”相关内容请自行查阅浙江政府采购网上发布的相关公告。

三、详细服务需求

- 1、标项一：

- 1.1保险标的：首南路（含）以北至永达路（含）、桃源街（含）以南区域的道路以及相关附属设施；

- 1.2险种

- 1.2.1城市道路综合相关保险：

- 在保险期间内，保险标的因自然灾害或意外事故造成的直接损坏或灭失，保险人按照合同约定负责赔偿。

- 保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照合同约定负责赔偿。

- 总保额为：人民币贰拾肆亿玖仟万元/年（¥2,490,000,000.00元）

- 每次事故赔偿限额：人民币捌仟贰佰柒拾万元（¥82,700,000.00元）

- 1.2.2城市道路综合相关保险附加险：

- 相关坍塌（倒塌）、断裂全部风险扩展条款：

- 累计赔偿限额为：每期累计赔付限额为人民币壹仟捌佰柒拾万元（¥18,700,000.00元），服务期限（约3年4个月）内累计赔付的维修费用不少于5386万元，总累计赔付限额为5610万元。

- 扩展承保因设计错误或原材料缺陷或工艺不善原因导致城市道路、隧道和涵洞及构造物的坍塌（倒塌）或断裂；为避免因主险保险责任以外的事故导致的城市道路、隧道和涵洞倒塌或断裂所发生的应急加固维修费用。

- 1.2.3公众责任相关保险:

- 每期累计赔偿限额为：人民币贰仟万元（¥20,000,000.00元）

- 每次赔偿限额为：人民币伍佰万元（¥5,000,000.00元）

- 被保险人在列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任，保险人负责赔偿：

- ①第三者人身伤亡或财产损失；

- ②事先经保险人书面同意的诉讼费用；

- ③发生保险责任事故后，被保险人为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

- 2、标项二：

- 2.1保险标的：永达路（不含）桃源街（不含）以北区域的道路以及相关附属设施；

- 2.2险种

- 2.2.1城市道路综合相关保险：

- 在保险期间内，保险标的因自然灾害或意外事故造成的直接损坏或灭失，保险人按照合同约定负责赔偿。

- 保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照合同约定负责赔偿。

- 总保额为：人民币贰拾叁亿元/年（¥2,300,000,000.00元）

- 每次事故赔偿限额：人民币柒仟贰佰捌拾万元（¥72,800,000.00元）

- 2.2.2城市道路综合相关保险附加险：

- 相关坍塌（倒塌）、断裂全部风险扩展条款：

- 累计赔偿限额为：每期累计赔付限额为人民币壹仟柒佰伍拾万元（¥17,500,000.00元），服务期限（约3年4个月）内累计赔付的维修费用不少于5040万元，总累计赔付限额为5250万元。

- 扩展承保因设计错误或原材料缺陷或工艺不善原因导致城市道路、隧道和涵洞及构造物的坍塌（倒塌）或断裂；为避免因主险保险责任以外的事故导致的城市道路、隧道和涵洞倒塌或断裂所发生的应急加固维修费用。

- 2.2.3公众责任相关保险:

- 每期累计赔偿限额为：人民币贰仟万元（¥20,000,000.00元）

- 每次赔偿限额为：人民币伍佰万元（¥5,000,000.00元）

- 被保险人在列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任，保险人负责赔偿：

- ①第三者人身伤亡或财产损失；

- ②事先经保险人书面同意的诉讼费用；

- ③发生保险责任事故后，被保险人为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

- 3、标项三：

- 3.1保险标的：首南路（不含）以南区域的道路以及相关附属设施；

- 3.2险种

- 3.2.1城市道路综合相关保险：

- 在保险期间内，保险标的因自然灾害或意外事故造成的直接损坏或灭失，保险人按照合同约定负责赔偿。

- 保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照合同约定负责赔偿。

- 总保额为：人民币壹拾叁亿陆仟万元/年（¥1,360,000,000.00元）

- 每次事故赔偿限额：人民币肆仟肆佰伍拾万元（¥44,500,000.00元）

- 3.2.2城市道路综合相关保险附加险：

- 相关坍塌（倒塌）、断裂全部风险扩展条款：

- 累计赔偿限额为：每期累计赔付限额为人民币玖佰捌拾万元（¥9,800,000.00元），服务期限（约3年4个月）内累计赔付的维修费用不少于2823万元，总累计赔付限额为2940万元。

- 扩展承保因设计错误或原材料缺陷或工艺不善原因导致城市道路、隧道和涵洞及构造物的坍塌（倒塌）或断裂；为避免因主险保险责任以外的事故导致的城市道路、隧道和涵洞倒塌或断裂所发生的应急加固维修费用。

- 3.2.3公众责任相关保险:

- 每期累计赔偿限额为：人民币贰仟万元（¥20,000,000.00元）

- 每次赔偿限额为：人民币伍佰万元（¥5,000,000.00元）

- 被保险人在列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任，保险人负责赔偿：

- ①第三者人身伤亡或财产损失；

- ②事先经保险人书面同意的诉讼费用；

- ③发生保险责任事故后，被保险人为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

- 4.其它相关要求

- （1）建立针对本项目的管理制度、应急服务制度、标准化操作流程，成立专项小组，明确各部门的职责。投标人的标准化操作流程应包括服务全过程中的各项细节工作流程，包括但不限于日常巡查管理、常规维修费用赔付流程、责任保险（公众责任、财产损失、自然灾害等）理赔流程、其他相关工作流程等。

- （2）服务期限内，投标人负责进行保险理赔事项的技术支持（包括但不限于甲方在进行公众责任险等相关保险理赔时协助与配合甲方对各项理赔材料进行整理、汇总等）、协助进行维权处理工作。并协助采购人做好对养护单位的管理与考核工作。

- （3）投标人采用的条款及费率应当向监管部门进行报备并获得注册号。

- （4）如三年赔付未达到采购人约定的最低赔付金额，保险公司应启动盈余反馈机制，提取不足部分统筹用于招标人的风险减量服务或招标人的其他支出，具体按采购人的后续实际要求，以审计金额为准。

- ★5.人员、车辆配置：

- （1）针对本项目，中标人配置项目负责人1名（大专及以上学历，保险行业从业年限不少于5年，提供学历证明文件扫描件以及保险机构开具的从业年限证明文件，同时提供开标前连续3个月的社保缴纳证明），项目服务团队成员不少于3名（保险行业从业年限不少于2年，提供学历证明文件扫描件以及保险机构开具的从业年限证明文件，同时提供开标前连续3个月的社保缴纳证明）。

- （2）中标人至少配置3辆专门用于本项目保险服务的车辆。

- ★6.响应时间：

- 响应时间：中标人接到采购人通知后，10分钟内必须响应，保险服务单位30分钟内人员到达指定地点。

- ★7.特别要求

- 招标文件“第五部分 拟签订的合同文本”包括了保险服务合同及三方合同，投标人应仔细阅读合同条款；中标人在与采购人签订保险服务合同后，还须与采购人及养护单位签订三方合同。

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

| 评标 内容 | 评分标准 |  | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务（80分） | 同类 业绩 （2分） | 1、供应商每提供一个2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今的类似综合保险服务项目的业绩证明文件得0.5分，最高得2分。 投标文件中附合同复印件、中标通知书复印件以及合同期间任意一个月开具的服务费用发票复印件并加盖公章，未提供的不得分。同一个项目不同服务年份的多个合同仅计算一次。 | 2 | 客观 评审 |
|  | 偿付能力充足率 （4分） | 2、以投标人总公司的综合偿付能力充足率指标考核： 综合偿付能力充足率高于200%的，得4分； 综合偿付能力充足率在180%（含）到200%（含）之间，得3分； 综合偿付能力充足率在160%（含）到180%（不含）之间，得2分； 综合偿付能力充足率在160%以下，不得分。 投标文件中提供投标人2023年年度经审计的偿付能力报告，未提供不得分。 | 4 | 客观 评审 |
|  | 经营评价 （4分） | 3、根据供应商2021年度到2023年度的宁波市财产保险公司经营评价进行打分： 获得3次A级评价的得4分； 获得2次A级评价的得2.5分； 获得1次A级评价的得1分； 其余不得分。 投标文件中提供各供应商在宁波市财产保险公司经营评价结果的通报截图并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 4 | 客观 评审 |
|  | 道路综合保险服务总体方案 （5分） | 4、评标委员会对供应商提供的道路综合保险服务总体方案进行综合评议（5分）： 道路综合保险服务总体方案规范、针对性及操作性强的，得5分； 道路综合保险服务总体方案比较规范、针对性及操作性较强的，得4.5分； 道路综合保险服务总体方案规范性尚可、针对性及操作性尚可的得4分； 道路综合保险服务总体方案基本规范、针对性及操作性一般的得3分； 道路综合保险服务总体方案欠规范、针对性及操作性不强的得2分； 未提供的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 风险分析与防范方案 （5分） | 5、评标委员会根据供应商提供的针对本项目的风险分析与防范对应措施进行综合评议（5分）： 风险分析全面到位，风险防范对应措施合理、可操作性强的，得5分； 风险分析比较全面到位，风险防范对应措施比较合理、可操作性比较强的，得4.5分； 风险分析基本全面，风险防范对应措施合理性与可操作性尚可的，得4分； 风险分析全面性一般，风险防范对应措施合理性与可操作性一般的，得3分； 风险分析不够全面，风险防范对应措施合理性与可操作性不足的，得2分； 未提供的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 项目管理服务方案 （5分） | 6、评标委员会根据供应商针对本项目的项目管理服务方案进行综合评议（5分）： 项目管理服务方案紧密贴合本项目，管理流程合理有效的，得5分； 项目管理服务方案比较贴合本项目的，管理流程比较合理有效的，得4.5分； 项目管理服务方案与本项目贴合度尚可的，管理流程合理性有效性尚可的，得4分； 项目管理服务方案与本项目贴合度一般的，管理流程合理性有效性一般的，得3分； 项目管理服务方案与本项目贴合度不够的，管理流程合理性有效性不足的，得2分； 未提供的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 理赔服务方案 （5分） | 7、评标委员会根据供应商针对本项目提供的理赔服务（如报案受理、查勘、定损、维修、结算、索赔程序、赔付时间、救援服务、响应时间等）进行综合评议（5分）： 理赔服务流程规范合理，时效性强的，得5分； 理赔服务流程规范较合理，时效性较强的，得4.5分； 理赔服务流程规范性合理性尚可，时效性尚可的，得4分； 理赔服务流程规范性合理性一般，时效性一般的，得3分； 理赔服务流程规范性合理性不足，时效性较差的，得2分； 未提供的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 限时查勘、限时赔付承诺 （5分） | 8、评标委员会对供应商提供的保险服务方案中的限时查勘、限时赔付承诺进行综合评议（5分） 限时查勘安排合理、限时赔付承诺可行性强的，得5分； 限时查勘安排比较合理、限时赔付承诺可行性比较强的，得4.5分； 限时查勘安排合理性尚可、限时赔付承诺可行性尚可的，得4分； 限时查勘安排合理性一般、限时赔付承诺可行性一般的，得3分； 限时查勘安排合理性不足、限时赔付承诺可行性不足的，得2分； 未提供方案的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 保险条款与保障情况 （5分） | 9、评标委员会对供应商提供的保险条款、对本项目所属市政设施保障情况进行综合评议（5分）： 保险条款合理、对本项目所属市政设施保障完整的，得5分； 保险条款比较合理、对本项目所属市政设施保障比较完整的，得4.5分； 保险条款合理性尚可、对本项目所属市政设施保障情况尚可的，得4分； 保险条款合理性一般、对本项目所属市政设施保障情况一般的，得3分； 保险条款合理性不足、对本项目所属市政设施保障情况不足的，得2分； 未提供的不得分。 | 5 | 主观 评审 |
|  | 道路维修单位协助考核机制 （4分） | 10、评标委员会对供应商提供的道路维修单位协助考核机制进行综合评议（4分）： 道路维修单位协助考核机制流程合理，考核能够有效落实到位的，得4分； 道路维修单位协助考核机制流程比较合理，考核能够比较有效落实的，得3.5分； 道路维修单位协助考核机制流程合理性尚可，考核落实效果尚可的，得3分。 道路维修单位协助考核机制流程合理性一般，考核落实效果一般的，得2分。 道路维修单位协助考核机制流程合理性不够，考核落实效果不足的，得1分。 未提供的不得分。 | 4 | 主观 评审 |
|  | 应急预案（4分） | 11、评标委员会对供应商针对特殊情况如台风、防汛等的安全保证措施、重大活动创建和检查期间的应急预案进行综合评议（4分）： 处理方案详实、应急预案可行，得4分； 处理方案较详实、应急预案较可行，得3.5分； 处理方案详实程度尚可、应急预案可行性尚可，得3分； 处理方案详实程度一般、应急预案可行性一般，得2分； 处理方案欠详实、应急预案欠可行，得1分； 未提供的不得分。 | 4 | 主观 评审 |
|  | 培训方案 （4分） | 12、评标委员会对供应商提供的培训方案（包括风险认知及防灾防损建议和措施、对投保人组织保险风险管理培训计划、市政养护专业技能培训等）进行综合评议（4分）： 培训方案内容全面、计划安排合理的，得4分； 培训方案内容比较全面、计划安排比较合理的，得3.5分； 培训方案内容全面性尚可、计划安排合理性尚可的，得3分； 培训方案内容全面性一般、计划安排合理性一般的，得2分； 培训方案内容全面性不足、计划安排合理性不足的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 | 主观 评审 |
|  | 保险服务网点 （4分） | 13、评标委员会根据投标人的保险服务网点情进行综合评议（4分）： 服务网点覆盖齐全便利、服务能力强的，得4分； 服务网点覆盖较齐全较便利、服务能力较强的，得3.5分； 服务网点覆盖基本齐全、服务能力尚可的，得3分； 服务网点覆盖不够齐全、服务能力一般的，得2分； 服务网点缺少或单一、服务能力较弱的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 | 主观 评审 |
|  | 保险服务团队 （4分） | 14、评标委员会根据投标人的保险服务团队情况(包括组织保障、各分支机构人员服务能力情况等)进行综合评议（4分）： 服务团队人员充足、经验丰富、服务能力强的，得4分； 服务团队人员较充足、经验较丰富、服务能力较强的，得3.5分； 服务团队人员基本充足、经验尚可、服务能力尚可的，得3分； 服务团队人员数量较少、经验一般、服务能力一般的，得2分； 服务团队人员不足、服务能力较弱的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 | 主观 评审 |
|  | 服务响应 （4分） | 15、评标委员会对供应商承诺的服务响应方案与服务承诺进行综合评议（4分）： 服务响应内容全面、服务承诺内容可行，得4分； 服务响应内容较全面、服务承诺内容较可行，得3.5分； 服务响应内容全面性尚可、服务承诺内容可行性尚可，得3分； 服务响应内容全面性一般、服务承诺内容可行性一般，得2分； 服务响应内容欠全面、服务承诺内容欠可行，得1分； 超出2小时或未提供响应承诺的，不得分。 | 4 | 主观 评审 |
|  | 内部管理方案 （4分） | 16、评标委员会对供应商提供的内部管理方案进行综合评议（4分）： 管理体系合理、管理规程可行，得4分； 管理体系较合理、管理规程较可行，得3.5分； 管理体系合理性尚可、管理规程可行性尚可，得3分； 管理体系合理性一般、管理规程可行性一般，得2分； 管理体系欠合理、管理规程欠可行，得1分； 未提供的不得分。 | 4 | 主观 评审 |
|  | “保险+”服务创新措施 （4分） | 17、评标委员会对供应商提供的“保险+”服务的创新措施进行综合评议（4分）： 创新措施内容合理、可行性强的，得4分； 创新措施内容比较合理、可行性比较强的，得3.5分； 创新措施内容合理性尚可、可行性尚可的，得3分； 创新措施内容合理性一般、可行性一般的，得2分； 创新措施内容合理性不足、可行性不足的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 | 主观 评审 |
|  | 其他特色服务 （4分） | 18、评标委员会对供应商提供的其他特色服务进行综合评议（4分）： 其他特色服务内容合理、可行性强的，得4分； 其他特色服务内容比较合理、可行性比较强的，得3.5分； 其他特色服务内容合理性尚可、可行性尚可的，得3分； 其他特色服务内容合理性一般、可行性一般的，得2分； 其他特色服务内容合理性不足、可行性不足的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 | 主观 评审 |
|  | 其他建设性意见与服务措施 （4分） | 19、评标委员会对供应商提供的其他建设性意见与服务措施进行综合评议（4分）： 其他建设性意见与服务措施内容合理、对项目实施帮助明显的，得4分； 其他建设性意见与服务措施内容比较合理、对项目实施帮助比较明显的，得3.5分； 其他建设性意见与服务措施内容合理性尚可、对项目实施帮助尚可的，得3分； 其他建设性意见与服务措施内容合理性一般、对项目实施帮助一般的，得2分； 其他建设性意见与服务措施内容合理性不足、对项目实施帮助不足的，得1分； 未提供的不得分。 | 4 | 主观 评审 |
| 价格分 （20分） |  | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为第一期投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有），评标基准价的得满分20分。 其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×20％×100。 注：价格得分小数点后保留2位数。 | 20 | 客观分 |

备注：1、供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。 2、评委在上表设定的分值范围内进行评分（四舍五入保留两位小数），平均分值计算四舍五入保留两位小数。3、若供应商为联合体投标的，业绩以提供材料较少的一方为准，其余采购文件所列供应商资信、人员、自主知识产权等均以联合体牵头人为准。

- 评标方法

1、本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 评标标准

2、评标标准：见评标办法前附表。

- 评标程序（按标项一至三顺序进行评审）

- 符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。不满足采购文件的实质性要求的，投标无效。

- 比较与评价。评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均分30%以上的），评标委员会主任评委应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。评标委员会对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 报价评审。

- 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

- 浙江政府采购云平台填写的投标报价与浙江政府采购云平台上传的电子投标文件中的投标报价不一致的，以上传的电子投标文件中的投标报价为准。

- 排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。有效投标供应商数量等于3家时，中标候选人数量为1家；有效投标供应商数量等于4家时，中标候选人数量为2家；有效投标供应商数量大于等于5家时，中标候选人数量为3家。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

- 编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标中的其他事项

- 供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

- 供应商不具备采购文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数或要求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符的；

- 投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 明显不符合采购文件要求或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中存在采购人不能接受的附加条件的；

- 未按照采购文件规定在投标文件中提供法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、存在前后矛盾、使用计量单位不符合采购文件要求（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于采购文件中载明的投标有效期的；

- 投标报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标报价具有选择性的；

- 经评标委员会评审，投标分项报价表中所列内容与技术方案存在重大偏离的或投标报价中出现重大缺项、漏项的；

- 投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 供应商对根据修正原则修正后的投标报价不确认的；

- 供应商提供虚假材料投标的；

- 供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

- 供应商仅提交电子备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- 废标。

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

- 修改采购文件，重新组织采购活动。评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。

- 重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

- 未确定中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

- 已确定中标人但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

- 政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

- 政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

（以下合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

（以下合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方： 宁波市鄞州区市政设施保障中心

乙方：     （保险项目中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务项目（标项        ）公开招标的结果，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

一、服务范围

对“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目”范围[         ]内的道路及附属设施提供综合保险服务，其中包括城市道路综合相关保险、城市道路综合相关保险附加险、公众责任相关保险。

二、服务期限：总期限约3年4个月，其中第一期服务内容还包含自合同签订之日起至2025年6月30日的公众责任相关保险，本阶段服务期限：         。后续的保险合同一年一签，甲方在每年合同结束前对乙方该年度保险服务及赔付工作表现满意的，可续签下一期合同（若因政策调整、养护模式或养护经费调整等客观情况需要重新进行招标的，甲方有权单方面终止合同）。

三、合同金额

本期综合服务保费合同金额为（大写）：人民币         元（￥        元）。

其中：

城市道路综合相关保险金额为（大写）：人民币         元（￥        元）。

城市道路综合相关保险附加险金额为（大写）：人民币         元（￥        元）。

公众责任相关保险金额为（大写）：人民币         元（￥        元）。

第一期自合同签订之日起至2025年6月30日的公众责任相关保险金额为（大写）：人民币         元（￥        元）。

四、“综合保险服务”内容

- 1、标项   ：

- 1.1保险标的：              区域的道路以及相关附属设施；

- 1.2险种

- 1.2.1城市道路综合相关保险：

- 在保险期间内，保险标的因自然灾害或意外事故造成的直接损坏或灭失，保险人按照合同约定负责赔偿。

- 保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照合同约定负责赔偿。

- 总保额为：人民币         元/年（¥          元）

- 每次事故赔偿限额：人民币         元（¥           元）

- 1.2.2城市道路综合相关保险附加险：

- 相关坍塌（倒塌）、断裂全部风险扩展条款：

- 累计赔偿限额为：人民币           元（¥             元）

- 扩展承保因设计错误或原材料缺陷或工艺不善原因导致城市道路、隧道和涵洞及构造物的坍塌（倒塌）或断裂；为避免因主险保险责任以外的事故导致的城市道路、隧道和涵洞倒塌或断裂所发生的应急加固维修费用。

- 1.2.3公众责任相关保险:

- 累计赔偿限额为：人民币贰仟万元（¥20,000,000.00元）

- 每次赔偿限额为：人民币伍佰万元（¥5,000,000.00元）

- 被保险人在列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任，保险人负责赔偿：

- ①第三者人身伤亡或财产损失；

- ②事先经保险人书面同意的诉讼费用；

③发生保险责任事故后，被保险人为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

2、每期累计赔付限额

2.1标项     ：每期累计赔付限额为    万元，服务期限（3年）内累计赔付的维修费用不少     万元，总累计赔付限额为      万元。

2.2“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目”相关内容请自行查阅浙江政府采购网上发布的相关公告。

3、其它相关要求

（1）建立针对本项目的管理制度、应急服务制度、标准化操作流程，成立专项小组，明确各部门的职责。标准化操作流程应包括服务全过程中的各项细节工作流程，包括但不限于日常巡查管理、常规维修理赔流程、责任保险（公众责任、财产损失、自然灾害等）理赔流程、其他相关工作流程等。

（2）服务期限内，乙方负责进行保险理赔事项的技术支持（包括但不限于甲方在进行公众责任险等相关保险理赔时协助与配合甲方对各项理赔材料进行整理、汇总等）、协助进行维权处理工作，并协助采购人做好对“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目”各标项中标养护单位的监督工作。

（3）乙方采用的条款及费率应当向监管部门进行报备并获得注册号。

（4）如三年赔付未达到甲方约定的最低赔付金额，乙方应启动盈余反馈机制，提取不足部分统筹用于甲方的风险减量服务或甲方的其他支出，具体按甲方的后续实际要求，以审计金额为准。

- 4、零星维修经费的赔付流程（按月赔付）

在合同期限内，“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目”各标项中标养护单位根据甲方及乙方确认的维修工程量清单编制结算资料，并上报甲方，甲方委托造价咨询单位进行审计。乙方根据审计报告的金额，以保险赔付流程进行按月赔付。维修工作中出现质量不达标、工期超期、超时等情况，经甲方确认后，根据考核要求在月度考核中扣分；发生直接经济处罚的，由造价咨询单位根据甲方处罚证明，在该项目费用审计时直接扣除。甲方在有需要时可委托专业单位对零星维修工作的质量、安全、工程量认证等进行辅助管理。

养护单位报乙方赔付的材料应包括以下资料（具体资料在三方合同签订时协商确定）：

1）索赔申请书；

2）审计报告（造价咨询机构出具）；

3）维修款支付报审表（含甲方、乙方、丙方三方盖章确认）

4）维修证明相关材料（现场照片、记录视频、维修清单等）；

五、人员、车辆配置：

1、乙方配置项目负责人        ，项目服务团队人员为        、         ；（合同后附人员相关资料）

2、配置3辆专门用于服务的车辆。

六、付款方式

（1）合同签订后且已具备实施条件时的7个工作日内，支付年度综合服务保费的20%作为预付款；

（2）每年度的10月31日前，支付年度综合服务保费的20%；

（3）每年度的2月28日前，支付年度综合服务保费的30%；

（4）当年度保险合同结束30天前支付余款。

七、履约验收

采购人负责对乙方的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件、乙方的投标文件等。

八、特别约定

甲方、乙方与“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目”中标养护单位签订的三方合同为本合同的补充部分。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、不可抗力

- 在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、附则

1、本合同考核办法及招标文件、乙方投标文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

2、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式八份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执四份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定代表人（负责人）或委托代理人：

签字日期：      年  月  日	            签字日期：      年  月  日

鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务项目三方协议

甲方：                                      （采购人）

乙方：                              （养护项目中标人）

丙方：                                    （保险公司）

甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国民法典》和鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务项目（标项   ）及鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目公开招标的结果，甲、乙、丙三方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

一、合同内容

1、甲方根据鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目（标项   ）合同，委托乙方在对应标项范围内提供包干服务及日常维修服务；甲方在服务期内对乙方的工作进行管理与监督，并按上述合同约定向乙方支付包干服务费用（包干费用）；同时根据鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务项目（标项  ）合同，委托丙方对乙方的工作进行监督及根据造价咨询单位的审计报告结果，按月通过保险赔付形式向乙方支付日常维修按实结算费用。

2、乙方根据鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目（标项   ）合同要求履行对应工作内容，接受甲方与丙方的管理与监督，并按要求向甲方、丙方提供相关资料作为费用结算的依据。

3.丙方根据鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务项目（标项  ）合同要求，配合甲方对乙方的工作进行监督，并根据造价咨询单位的审计报告结果，按月通过保险赔付形式向乙方支付零星维修按实结算费用。

其他未尽内容根据鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目（标项   ）合同、鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务项目（标项  ）合同中的约定执行。

二、合同期限：

3年，合同一年一签，本次合同期限为：自  年  月  日起至  年  月  日止。

三、付款方式

1、日常养护费用（包干费用，由甲方按月支付）：由甲方根据“鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理项目”约定执行。

2、零星维修费用（按实结算，由丙方按月赔付）：

结算依据：乙方根据甲方及丙方确认的维修工程量清单编制结算资料，并上报甲方，甲方委托造价咨询单位进行审计。丙方根据审计报告的金额，以保险赔付流程进行按月赔付。维修工作中出现质量不达标、工期超期、超时等情况，经甲方确认后，根据考核要求在月度考核中扣分；发生直接经济处罚的，由造价咨询单位根据甲方处罚证明，在该项目费用审计时直接扣除。甲方在有需要时可委托专业单位对零星维修工作的质量、安全、工程量认证等进行辅助管理。

实际维修费用支付金额=审计审定金额

乙方报丙方赔付的材料应包括以下资料（具体资料由甲、乙、丙三方在合同签订时协商确定）：

1）索赔申请书；

2）审计报告（造价咨询机构出具）；

3）维修款支付报审表（含甲方、乙方、丙方三方盖章确认）

4）维修证明相关材料（现场照片、记录视频、维修清单等）；

四、特别约定

乙方提供给丙方的维修费用发票应开具建筑行业增值税专用发票，税率按现行一般计税税率执行。

五、不可抗力

1、在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙、丙三方共同协商妥善解决。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知其余两方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

六、附则

1、本三方合同作为甲方与乙方签订的“鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目（标项  ）养护服务合同”，以及甲方与丙方签订的“鄞州区2025-2028年度市政道路养护管理保险服务项目（标项  ）合同”的共同补充部分，以上2个合同任意一个合同履约完毕或提前终止的，本合同自动失效。

2、未尽事宜，三方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

七、诉讼

三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

八、合同生效及其它

1、合同经三方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式八份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执三份，丙方执二份。

甲方                                       乙方：

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

丙方：

法定代表人（负责人）或委托代理人：

地址：

电话：

签订日期：     年  月  日

附件（仅供参考）

鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目（标项  ）合同

采购人：                      （以下简称甲方）

中标人：                      （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲、乙双方根据鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目（项目编号：      标项   ）公开招投标的结果，经协商达成以下条款，根据相关规定订立本合同。

一、项目名称、合同履约期限、服务内容

1、项目名称：鄞州区2025-2028年度市政道路设施日常养护项目（标项  ）

2、合同履约期限：采用“1+1+1”模式，总期限3年，合同一年一签；第一阶段自合同签订之日起1年，即    年   月   日至    年   月   日止；后两年由甲方根据乙方在上一年度合同履约及养护考核等情况决定是否续签（若因政策调整、养护模式或养护经费调整等客观情况需要重新进行招标的，甲方有权单方面终止合同）。

3、本项目服务范围：

4、服务内容：

5、日常养护维修组价原则：

5.1定额套用：

（1）定额套用《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）及省市现行有关计价规定的，综合费用按相应工程中值取费，施工组织措施费中提前竣工增加费不计，其余施工组织措施费按相应中值计取，规费、税金按相关规定计取。若有关营改增后发布的相关文件，按新文件执行。

（2）沥青路面连续维修面积在400m2（含）以上或水泥混凝土路面连续维修面积在200m2（含）以上或人行道连续维修面积在200m2（含）以上或彩色沥青（含陶颗粒、sp材料）路面连续维修面积在200m2（含）以上的维修工程采用《浙江省市政工程预算定额》(2018版)等计价依据。按《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建﹝2018﹞61号文件规定执行，综合费用按相应工程三类中值取费，增值税税率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》浙建建发〔2019〕92号。施工组织措施费中提前竣工增加费不计，其余施工组织措施费按相应中值计取。

5.2若合同期间颁发新定额、计价时，则按新颁发的规定执行。

5.3材料价格按以下排序计入：

（1）材料价格参照《宁波建设工程造价信息》（综合版）施工当月的材料价格；《宁波建设工程造价信息》（综合版）中未列材料参照《浙江造价信息》（施工当月正刊）。明确《宁波建设工程造价信息》（建材商情版）和浙江建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据；

（2）无信息价材料根据市场询价进行组价，最终以第三方审计单位审核价格为准；

（3）其它有关规定。

5.4机械价格指数和人工价格：参照《宁波市建设工程造价信息》（施工当月综合版）。

5.5垃圾、余土及废渣外运(包括装、运输费及处置费等所有费用)工程量按实计取，要求乙方按规定规范外运、处置,否则，由此产生的一切问题及责任均由乙方自行承担。

5.6保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气因素影响造成乙方无法按相关标准进行修复的，允许乙方用冷料直接填补作临时处理(临时处理费用参照沥青坑槽修补单价的一半进行结算；短期内同一地点重复用冷材料直接填补作应急处理的，只计算1次费用)，但应在天气好转后48小时内完成两次标准修复工作，且所用围护不计。

5.7无定额组价的项目单价根据市场询价进行组价，最终以第三方审计单位审核价格为准，且在计量单明确。

5.8若设施量增加或减少时，按实结算，中标折扣及包干费用将不作调整，乙方须无条件服从。

5.9安全文明施工费：安全文明施工费按实结算，应甲方要求提标的施工作业围护费一次性包干，不再单独计算。

5.10安全文明施工及围挡要求：

根据《宁波市建设工程文明施工管理规定》、《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2019版）》的要求进行人行道、机动车道等养护作业。围挡材料根据甲方要求确定，包括不少于600米的硬质围挡和满足施工要求的反光锥、连接杆、导改牌、警示灯等。人行道养护作业时长超过6小时的，必须使用1.2米高的铁制硬质围挡，并配合使用导改牌、警示灯，确保养护作业与行人安全；机动车道养护作业推荐使用反光锥、连接杆，并配合使用导改牌、警示灯，且做好防撞措施，确保养护作业与机动车安全。

6、保修期

6.1沥青坑槽修补保修期（面积≤5m2）为自通过验收合格之日起不少于6个月，人行道维修、沥青路面摊铺、及其它维修项目保修期自该项维修通过现场验收之日起不少于1年。（人行道如能提供人为破坏依据或道路因不适应现有交通量、载重量增长的需要及结构严重损坏等路段，经甲方同意可适当缩短保修期。）

6.2保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额；应甲方要求实施的大面积沥青铣刨摊铺、人行道专项维修导致的该范围内的零星维修在保修期内重复修复的，不做核减。坑槽修复宜优先使用热料，并使用沥青保温车或沥青再生车。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成乙方无法按相关标准进行修复的，允许乙方用冷材料直接填补以作应急处理(临时处理费用参照沥青坑槽修补单价的一半进行结算；短期内同一地点重复用冷材料直接填补作应急处理的，只计算1次费用)，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作（已列入大面积维修计划的，经甲方同意可暂缓二次修复）。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补(临时处理费用参照沥青坑槽修补单价的一半进行结算)。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

6.3已维修的设施因施工不当、质量不符要求、或是在合同履约期间、保修期内再次受损的，由乙方负责保修，对于乙方拒不整改、或是整改后仍达不到相关标准的，甲方有权向乙方扣罚该部分工程量的相应费用。

二、养护标准

1、《城镇道路养护技术规范》CJJ-2016

2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

3、《公路沥青路面养护技术规范》JTG5142-2019

4、《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004

5、《公路工程施工安全技术规程》JTGF90-2015

6、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》TJG/T F30-2014

7、《公路沥青路面再生技术规范》JTG/T5521-2019

8、《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JTG/T F31-2014

9、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650-2020

10、《宁波市建设工程文明施工管理规定》

11、《宁波市建设工地围挡指导及标准范例（2019版）》

12、《宁波市市政设施管理条例》（2016年）；

13、《宁波市城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）；

14、《宁波市“市属区管”市政设施养管考评办法》；

15、《宁波市“市属区管”市政设施养护资金使用管理暂行办法》；

16、《关于推进宁波市市政设施精细化管理工作的通知》（2020年）；

17国家、浙江省、宁波市及鄞州区有关政策规定以及其它甲方认可的标准及规范。

注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，投标人必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

三、合同金额及付款方式

本项目中标统一折扣为：   %；包干费用为：    元，由甲方支付；日常维修费用按实结算，由甲方确定的保险公司支付。具体方式为：

1、包干费用（按月支付）：

结算依据：以月度考核评定情况，由甲方按月结算日常养护经费并支付；乙方需向甲方提供月度巡查记录、月度保洁记录等相关证明材料。

实际月度包干费用支付金额=月度包干费用-月度考核处罚-直接经济处罚。

月度考核处罚与直接经济处罚详见采购文件“四、考核方案及处罚制度”。

2、日常维修费用（按实结算费用，按月赔付）

（1）结算依据：乙方于每周提交阶段性维修工作清单，由甲方、保险公司确认维修内容及工程量。每月月底对本月已确认清单进行汇总后，乙方于次月7个工作日内向保险公司提交月度结算送审材料，经审计核定后，保险公司根据保险相关赔付流程进行支付。

（2）乙方月度结算送审材料应包括以下资料（供参考，最终资料要求由甲、乙、丙三方在合同签订时协商确定）：

1）索赔申请书、出险通知书，损失清单（每周统计一次，每月申报时汇总）；

2）事故现场照片、视频记录（需要使用水印相机拍摄包括时间、定位）；

3）维修款支付报审表（含甲方、乙方、保险公司三方盖章确认）；

4）维修款申报材料（维修任务单、维修记录、清理记录、审定单、增值税专用发票（按现行建筑行业一般计税税率执行））；

5）被保险人营业执照及法人身份证正反面影像（提供身份证正反面影像）。

（3）零星维修工作中出现未达到质量目标或时效性等的违约情况，经甲方确认，保险公司可在维修经费结算中按标准扣除。

（4）甲方在有需要时可委托专业单位对零星维修工作的质量、安全、工程量认证方面辅助管理。

3、实际维修费用赔付金额=审计审定金额×中标统一折扣。

乙方报保险公司赔付的材料应包括以下资料（具体资料在三方合同签订时协商确定）：

1）索赔申请书；

2）审计报告（造价咨询机构出具）；

3）维修款支付报审表（含甲方、乙方、丙方三方盖章确认）

4）维修证明相关材料（现场照片、记录视频、维修清单等）；

四、考核方案及处罚制度（合同履行期间，如甲方对具体考核方案需要进行调整时，乙方应无条件服从，并按新考核方案执行）。

1、考核方案：《区域市政设施养护作业规范及考评标准》，后附。

1.1月度考核得分在90分及以上的为合格，月度考核得分低于90分的为不合格。

1.2一年度内，月度考核得分累计三个月或连续二个月低于90分的，甲方将终止合同，并重新组织招投标，一切损失由该标项乙方负责。

1.3甲方或市、区上级领导部门检查中发现的问题双倍扣分。

2、扣罚制度：

2.1月度考核得分低于90分的扣罚30000元。

2.2维修质量不合格的处罚办法：若维修质量不符国家、地方相关检验标准的，由甲方责令返工的，并按考核标准进行扣罚，同一项目经整改仍达不到相关检验标准的，该部分工程量不予结算；甲方有权邀请第三方完成以上养护维修任务，维修费由乙方支付。

2.3检测指标不合格的处罚办法：甲方可委托第三方检测机构对乙方使用的作业材料进行不定期抽检，若发现检测指标不合格的，每发现一处扣罚10000元，相关抽检费用由乙方承担；如需返工的，乙方必须无条件按要求完成返工。

2.4巡查未按要求的处罚办法：对于乙方未按合同要求落实巡查人员、车辆或应当安排巡查但无故未巡查的，每次扣罚4000元。未按规定巡查频率对区域内的道路进行定期巡查的，发现问题不及时的，每发现一处扣罚1000元。发生道路占用、违章挖掘等未及时上报管理部门，每发现一起扣罚1000元。

2.5维修不及时的处罚办法：原则上沥青路面坑槽修补要求于24小时内完成，人行道维修要求于24小时内完成，每逾期1起，处罚1000元，处罚总额不设上限。

2.6内业资料（包括道路巡视记录、市政设施维修养护任务汇总、月度市政设施维修养护结算书、月度设施维修养护计划等）不完善的处罚办法：对于乙方未按有关规定要求做好内业资料的，每发现一次处罚1000元，乙方在接到甲方提出的书面整改意见后，应于一周内完善内业资料。

2.7对于因市政设施受损被市民投诉经甲方核实确认乙方有责的每起处罚2000元；上级部门点名批评或媒体曝光或造成恶劣影响现象经甲方核实确认乙方有责的，每次扣罚20000元，且甲方有权解除合同。

2.8乙方应及时做好智慧城管案件的处置工作，案件处置超时、返工的，每发生一起扣罚1000元。

2.9乙方若无法满足甲方热沥青供料要求的，每次扣罚20000元。

2.10应急保障响应不及时的处罚办法：每次扣罚20000元，出现3次的，甲方有权解除合同。

2.11因乙方有责而引起的事故，造成的甲方保险理赔及其他赔偿费用的，甲方有权在每月结算养护费时进行扣罚。

2.12合同履约期间，项目经理/技术负责人有其他在建项目的或未经甲方同意擅自更换主要人员（项目经理、技术负责人、安全员、主要施工管理人员）的，一经发现扣罚50000元，且采购 人有权解除或终止本合同，由此造成的各项损失均由乙方承担。

2.13项目经理须按要求参加月度例会和重要会议，500平方米及以上沥青路面、400平方米及以上水泥路面、400平方米及以上人行道项目施工期间，项目经理必须到场。因故不能到场须提前请假，无故离场按缺勤计，合同年度内允许请假3次，超过则按项目经理缺勤扣罚5000/次；安全员须做好安全技术指导和现场工作，无故缺勤离场的扣罚3000/次。

2.14乙方应及时做好结算审计配合工作，因乙方原因（第三方原因、不可抗力除外）导致单个结算审计时长超过45日的扣罚3000元/次。

2.15乙方应及时做好非机动停放区施划标线、编码工作，施划标线必须醒目、标准、清晰、顺直、均匀，标线设置合理、编码正确。未按要求实施的，每发现一次扣1000元。

2.16安全生产：凡是未按有关规定做好安全文明施工的或被检查发现存在较大安全隐患的，每发现一处扣罚2000元，并承担相应的安全生产主体责任，对发现的安全问题同步进行整改闭环。

五、项目管理要求

- 1、乙方必须按相关要求制定安全文明管理制度，项目实施期间严格按照要求做好安全文明管理工作。

- 2、建筑垃圾应及时清理，如发现未及时清理的，甲方有权做出相应扣罚。建筑垃圾未清理的，相应围挡不得拆除。

- 3、甲方提出要进行整改修复的工作，乙方应按规定时间完成，未能按时完成的，甲方有权委托其他单位进行实施，费用在合同费用中扣除。

- 4、乙方应与项目实施同步形成、积累、整理及保管工作进度、隐蔽工程、障碍物拆除以及所有影响工作的记录资料并整理归档提交甲方，以备查阅。

- 5、乙方应按要求做好本项目的开工进场工作，主要包括：项目部场地落实、设备机械车辆进驻、养护项目交底、项目部组建及人员上岗审核、设施情况普查、养护项目工作方案上报等工作内容。

- 6、乙方需按照采购文件以及合同约定组建项目部，养护项目人员、主要机械设备在正式开工前报甲方核对，项目部布置应符合相关规定并满足实际工作需求，应明确工作职责以及工作流程等并上报。

- 7、项目开工后，乙方按要求组织人员参加进场交底和学习培训，掌握相关养护规范规程等技术资料，熟悉设施基本情况及养护要求，了解相关管理办法制度，并按要求在规定时间内完成交底和学习要求。由甲方负责对乙方进行人员上岗审核，通过审核确认具备能力条件后方可上岗，否则按照采购文件及合同约定对人员进行更换。项目主要人员如需更换或不满足要求，需通过甲方审批同意后方可更换。

- 8、按照合同或甲方要求期限内上报年度养护维修预算和月度养护维修计划，并组织实施经甲方认定的养护维修及运行管理计划，在本合同确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。

- 9、乙方应按要求做好养护项目的实施管理，在项目开工进场以后，按审批的工作方案和工作要求组织实施，加强现场管理，保障养护设施的运行安全以及人员作业安全，做好过程中计量验收的资料记录，配合做好考核和其他监管工作。

- 10、乙方因作业需要必须办理市政道路、水上交通管制等审批手续的，甲方予以配合。

11、合同期限内，乙方需每年适时引进1到2种经甲方认可的养护技术，为行业增色添彩行动作出引领。

六、技术服务要求

1、技术服务要求

1.1在合同期内，甲方新增接管路段的巡查及养护工作由乙方负责接收落实，新增巡查、日常养护的工程量在接管后下一月度按实计入，巡查、维修标准参照本项目合同，由此产生的巡查费等包干费用不另行支付，日常养护维修费用按预算定额结合中标折扣统一结算。

1.2为做好节假日、重要会议及活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作，要求乙方落实24小时值班制应急人员、车辆，以确保城区道路的安全畅通，应急时间值班人员不少于3人，应急情况处理时应保证不少于10人的抢修团队，不少于25人备勤，以及备有不少于水泵2台、发电机2台、雨衣雨鞋30套、应急强光手电30盏、扫把100个、沙包300个、编织袋500条等物资。应急人员、装备必须无条件服从市、区两级部门的统一指挥。应急演练在服务期限内至少提供1次/年。

1.3乙方须在养护区域内的固定办公场所应设置项目部，并安排项目经理等养护管理人员常驻项目部。甲方有权不定期巡视项目部人员到位情况，若项目经理等主要项目组成员无特殊原因不在岗的，视情况在考核中内做出相应处罚。

1.4日常巡查要求：乙方应建立定期巡查制度，重视并做好道路的日常巡查，每日上报巡查台账。区域内的道路路面巡查不少于每日1次，遇台风天，雨劣气候等特殊情况时需适当增加检查频率。并根据巡查结果，提出养护维修意见，采取有效措施予以养护维修，确保路面平整整洁、设施运行状况良好。

乙方有责任发现并及时制止道路占用、违章挖掘等市管道路范围内的设施，免遭人为、施工等因素导致的损坏和侵害，并做好上报及赔偿、修复的调查工作。通过多种巡查方式发现并在规定时间内消除道路坑洞、人行道破损等具有安全隐患的道路病害。在重大活动及发包方指定日期期间应增加巡逻频率，配合做好大型公共活动的服务及安全保障工作。

1.5养护要求：乙方应做好道路及其附属设施的日常养护、日常维修，具体包括如下：

1）养护合同签订后一个月内，乙方应上报年度养护方案和季度养护计划。按照甲方相关规定要求编制养护维修计划，并组织实施经甲方认定的养护维修及运行管理计划，在本合同确定的设施养护维修项目及运行管理职责内合理使用养护维修经费。

2）对于涉及交通改道、基础保养等特殊要求的维修项目，需按甲方要求做好专项方案和计划作业书，报甲方审批。

3）建立健全一路一档制度，做好巡查情况报表记录，做好信息反馈工作，内业资料整洁齐全。

4）做好养管范围内智慧城管案件、市民信访案件中的设施维修、应急响应等现场处理工作，处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到智慧城管案件信息后，应在平台规定时限内完成案件处置。

5）配合甲方进行设施考核和日常安全、质量检查与考核。

6）乙方自行办理养护工作中所需车辆的通行相关证件。

7）根据需要，甲方有权要求乙方的一线工作人员配备符合宁波市城市道路综合管理平台需要的网络、移动办公设备，并由专人负责管理、收集、录入、上传巡查、施工等养护信息至宁波市城市道路综合管理平台。合同期限内，如甲方网络系统建设完成，则乙方需按要求接入网络系统，接入费用由乙方自行承担。

8）巡查车辆在投入使用时应喷涂甲方要求的标识，并随车附带安全警示设备，同时，为施工人员购买统一的反光背心、工作服。

9）所有巡查及施工人员都应做到安全作业、文明作业，养护单位应全权负责一线作业人员的安全教育及安全责任，购买人身意外伤害及相关保险以保障自身权益。

10）项目经理不得违反本市建设行政主管部门对项目经理（负责人）的管理规定。未经甲方书面许可，不得擅自更换人员。

1.6安全标准

（1）突出“安全第一、预防为主”方针，贯彻工作避高峰，快速施工原则，注重安全文明施工与环境保护，根据养护工作实际情况，制定安全文明施工与环境保护具体措施，最大限度地减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

（2）日常巡查、检测、维修等养护工作应做好安全防护工作，确保作业人员、设备及路过行人、车辆的安全。

（3）养护作业安全设施应干净整洁，功能完善。对于破损、污染、功能缺失的养护作业安全设施应及时更新修复。

（4）进行养护维修作业的人员必须按规定统一着装，穿戴带有反光标志的工作套装和安全帽，高空作业必须系安全带，水上作业必须穿戴救生衣等。现场管理人员必须穿戴反光背心和安全帽。

（5）乙方必须对作业人员进行安全教育和技术培训，严格遵守各项安全技术操作规程。

（6）乙方应根据作业面积大小、道路交通情况，编制相应的施工组织设计、安全文明施工方案、交通组织方案等，并做好上报和备案工作。

（7）长期定点养护作业和交通流量大的道路短期定点养护作业，乙方应制定详尽的、可操作性的交通疏导方案和应急方案，并按要求向交警部门办理相关的审批手续，所发生的一切费用均由乙方自行承担。审批手续经交警部门批准后，乙方应按照审批意见及要求，设置相应的标志与设施，进行必要的安全维护，以确保作业期间的交通安全。

（8）在养护维修作业时，应按《宁波市建设工地围挡指导及标准范例》（2018版）及现场实际情况设置养护作业安全设施，在交通繁忙路段作业或夜间大修工程作业时，乙方需指派专人负责维持交通。

（9）养护作业人员应在批准的作业时间内进行作业，超过批准的作业时间，应事先与管理部门取得联系，得到延时施工允许后，方可继续施工。

（10）养护维修作业的安全设施应始终处于良好的工作状态，未经允许任何人不得随意撤除或改变安全设施的位置、扩大或缩小养护维修作业控制区范围。在经批准临时占用的区域，应当按批准的占地范围和 使用性质存放、堆卸材料、机具设备并保证场地清洁、堆放有序。

（11）养护作业人员必须自觉遵守交通法规，应在作业维护区内施工，严禁侵占正常通行车道。严禁作业人员随意横穿马路，随意抛掷工具材料。

（12）各种施工机械进场须经过安全检查，合格后方能使用。施工机械操作人员必须依照有关规定持证上岗，文明驾驶，禁止无证人员操作。

（13）不划定作业区域的移动养护作业应设置可移动的安全标志，移动养护作业车辆不得随意停车和上下人员。

（14）养护作业的安全防护工作包括交通导改、攀登作业、悬空作业、操作平台的安全防护。用电、焊接、动用明火等应符合宁波市及国家安全作业相关法律、法规的规定。

（15）夜间养护维修作业前时，应做好附近居民公告、解释工作。鼓励乙方采用新工艺、新技术，尽量减少施工噪音、粉尘等对居民的影响。

（16）夜间养护维修作业时，养护维修作业工作区内的照明应满足作业条件，并覆盖整个工作区域。

（17）养护维修作业时应根据工作实际情况，了解可能涉及的各种管线和公共设施（煤气、水管、电缆、光缆、架空线等），施工期间采取相应的措施进行保护，必要时应与产权单位联系，取得配合。

（18）养护维修作业安全文明施工具体要求包括但不限于上述内容，在养护作业时应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，确保作业人员和设备的安全，以及行人和通行车辆的安全与畅通。

1.7质量要求

（1）养护维修应严格按照《城镇道路养护技术规范》及其它现行的国家或地方施工验收规范和质量评定标准进行作业。

（2）若乙方质量不符国家、地方相关检验标准的，甲方可要求乙方无偿返工。

（3）对于乙方经整改仍达不到相关检验标准的，甲方不结算该部分工程量；甲方有权邀请第三方完成以上养护维修任务，维修费由乙方支付。

（4）沥青用料、抽芯应符合要求，若乙方对检测结果有异议，需在15日内提出申请进行复测，复测费用由乙方承担。

沥青取芯抽检及混合料检测要求如下，SMA以外的其他技术要求应按相关养护和施工标准执行合同：

| 检测项目 |  |  | 技术要求 |  | 抽检频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SMA | SMA |  |
| 沥青路面 | 压实度 | 试验室标准密 度% | ≥98 | ≥96 | 抽测 |
|  | 厚度 | mm | 总厚度：-5%H 上面层：-10%H |  |  |
|  | 渗水系数 | 不高于 （ml/min） | 100 | 120 |  |
|  | 构造深度 | mm | 0.60 |  |  |
| 沥青混合料 | 动稳定度 | 70℃(次/mm) | ≥3000 | ≥2800 |  |
|  | 稳定度 | (kN) | ≥6.0（改性） | ≥8.0 |  |
|  | 残留稳定度 | (%) | ≥80（改性） | ≥85（改性） |  |
|  | 流值 | (mm) | 2～5 | 1.5～4 |  |
|  | 沥青饱和度 | (%) | 75～85 | 65～75 |  |
| 沥青面层粗集料 | 常温压碎值 | 不大于（%） | 上面层：20 中面层：22 |  |  |
|  | 对沥青的粘附 性 | 不低于（级） | 5 | 5 |  |
|  | 软石含量 | 不大于（%） | 上面层：1 中面层：1 |  |  |

2、档案资料要求

2.1养管工作须做好文字和影像记录（影像记录须含水印），做好台帐的整理和归档工作，建立养管工作的“追溯机制”，以备检查。

2.2每年对日常巡查、养护维修、清洁维护、专项维修、应急抢险、防台防汛等工作进行总结，形成年度养管报告并存档。

2.3乙方应加强电子档案建立归档等，各项养护作业记录，巡检记录、计量记录等应及时整理、录入、入档，并及时录入市政设施信息管理系统。

3、保险

要求乙方投保建筑工程施工人员人身意外伤害保险、第三者责任险等保险，费用包含在投标报价中，乙方自行承担并支付。因有责事故造成的赔偿费用由乙方自行承担。合同服务范围内（因战争、地震、海啸造成的除外）发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担相应责任，情节严重的予以追究法律责任。因战争、地震、海啸造成的人员伤亡、财产损失，甲方、乙方双方共同协商妥善解决。

七、特别要求

1、甲方在与乙方签订本合同时须无条件与甲方及甲方确定的保险公司签订三方合同（格式见附件）。

2、乙方应投保团体人身意外伤害保险（保额不低于100万/人)与建筑工程一切险（含第三者责任险每人限额不低于100万），费用自理。合同服务范围内（因战争、地震、海啸等不可抗力造成的除外）因乙方直接或间接原因发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，由乙方承担相应责任，情节严重的予以追究法律责任。

3、在养护工作与维修工作实施中，鼓励乙方应用新技术、新工艺、新材料、新设备；移交接管前做好设施完好情况核查，并出具相关建议。

八、主要管理人员、车辆设施设备、养护场地配置：

1、主要管理人员清单

| 岗位 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 技术水平证书 （特种作业资格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

2、车辆清单

| 车辆类型 | 车牌 | 联系人 | 联系方式 | 车型备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

3、场地情况

养护基地地址：                  ；面积：          ；

值班人员：            联系电话：           ；

九、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

十、转包或分包

1、本合同范围的服务，乙方不得转包，未经甲方同意不得分包。

十一、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务,非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金10万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件,但不包括双方的违约或 疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化,以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、法律适用及争议解决

1、本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本四份，用于监管部门备案和财政支付。

甲  方：                          乙 方：

名  称：（印章）                  名  称：（印章）

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

年    月    日                    年    月  日

附件1：区域市政设施养护作业规范

1、道路养护作业规范

1.1道路养护作业规范术语和定义

1.1.1快速路——城市道路中设有中央分隔带，具有四条以上的车道，全部或部分采用立体交叉与控制出入，供车辆以较高的速度行驶的道路。

1.1.2主干路——在城市道路网中起骨架作用的道路。

1.1.3次干路——城市道路网中的区域性干路与主干路连接，构成完整的城市干路系统。

1.1.4支路——城市道路网中干路以外联系次干路或供区域内部使用的道路。

1.1.5车行道——道路上供机动车行驶的部分。

1.1.6人行道——道路中用路缘石或护栏及其它类似设施加以分隔的专供行人通行的部分。

1.1.7非机动车道——是指专供以人力或者畜力为驱动的非机动车，以及虽有动力装置驱动但设计最高时速、空车质量、外形尺寸符合有关国家标准的残疾人机动轮椅车、各类设施养护机动轮车、电动自行车等行驶的车道。

1.1.8分隔带——沿道路纵向设置的分隔车行道的带状设施，位于路中线位置的称中央分隔带，位于路中线两侧的称外侧分隔带。

1.1.9侧石——顶面高出路面的路缘石，有标定车行道范围和纵向引导排除路面水的作用。

1.1.10平石——铺砌在路面与立缘石之间平缘石。

1.1.11绿化带——在道路用地范围内，供绿化的条形地带。

1.1.12横坡——路幅和路侧带各组成部分的横向坡度，指路面、分隔带、人行道、绿化带等的横向倾斜度。以百分率表示。

1.1.13纵坡——路线纵断面上同一坡段两点间的高差与其水平距离之比，以百分率表示。

1.1.14路基——按照线路位置和一定技术要求修筑的作为路面基础的带状构筑物。

1.1.15块石路面——用石块、水泥混凝土块等铺砌而成的路面之统称。

1.1.16沥青路面——用沥青作结合料铺筑面层的路面之统称。

1.2基本规定

1.2.1建立定期巡查制度，重视并做好道路的日常巡查。区域内的道路巡查不少于每日一次，并根据巡查结果，提出养护维修意见。

1.2.2发现病害，根据病害特征分析其产生原因及其发展情况，并采取相应的技术措施及时维修，整改率100%。

1.2.3重视并做好城市道路的检测和评定，对使用中的道路应按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2006)规定进行检查、检测和评定，掌握道路的技术状况，并制定养护计划和对策。

1.2.4在城市道路养护中，应加强质量管理，积极提倡采用新技术、新材料、新工艺、新设备，充分运用信息技术，提高机械化作业程度，减轻工人的劳动强度，贯彻快速处置原则，减少交通影响，确保道路养护质量。

1.2.5为确保道路养护工作正常开展，应根据养护范围、工程量、养护要求、养护特点，配备必要养护设备及专业养护技术人员。

1.2.6道路养护作业事先应制定周密的作业计划，做好进度安排、人员组织、材料机具准备，安排好工序之间的衔接，合理地选择养护维修工艺。

1.2.7严格控制养护的作业时段、范围，合理安排每个工作日的作业范围，做到当天作业、当天完成，工完、料清、场地清。

1.2.8城市道路的掘路，为防止掘路造成城市道路结构受损、坍塌等现象，道路修复结构强度不得低于原道路结构强度。

1.2.9城市道路的养护作业应加强档案管理，各项作业记录、质检记录、计量记录、巡查记录等资料应及时整理、录入、归档。

1.2.10养护单位应建立养护管理技术档案，主要包括静态资料和动态资料。其中，静态资料主要是指城市道路竣工所具有的固定属性，包括道路的长度、宽度、面积、结构层情况、道路断面分隔情况、主要材料类型及材性等。动态资料主要是指在养护维修工作中道路状况的变更数据等，包括施工技术档案、检查、检测、变更及废弃等内容。

建档应符合下列要求

1.2.10.1城市道路养护档案应以一条路为单位建档

1.2.10.2养护档案应包括下列内容：道路主要技术资料，施工竣工资料，养护技术文件，巡检、检测、测试资料，养护作业资料等技术文件及相关资料。

1.2.10.3养护档案管理工作应实行电子化、数据化、利用多媒体技术，建立信息管理系统、数据库。

1.3沥青路面管理

1.3.1沥青路面养护应做好预防性、经常性养护，防治结合。

1.3.2沥青路面应平整、坚实，无裂缝、坑槽、碎裂、网裂、沉陷、拥包、车辙、麻面、松散、波浪、脱皮、啃边等现象。

1.3.3应加强巡路检查，掌握路面状况，及时排除有损路面的各种不良因素。

1.3.4病害维修沥青混合料出厂时应有出厂合格证明。混合料外观应拌合均匀、色泽一致，无明显油团、花白或烧焦。施工技术要求应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）等相关规定。

1.3.5铺筑沥青混合料时，大气温度宜在10℃以上。低温施工时应有保证质量的相应技术措施；雨天时不得施工。

1.3.6大面积沥青路面铣刨及零星挖补旧料归堆清运，做到工完场清。

1.3.7沥青路面不得采用水泥混凝土进行修补（暴雨期间除外），修补后结构层强度不低于原结构强度标准，面层应在基层质量检验合格后方可进行。

1.3.8沥青路面维修时，修补面积应大于病害的实际面积，其边线及纵横缝接边应使用机械切割，做到边线齐直，并与路面中心线平行或垂直，切口垂直，地面清洁，形状方正。因基层损坏引起的路面病害，必须先处理基层，再修补面层。

1.3.9挖补路面边坑时，如遇侧平石受损、松动等应一并修复；遇及因平石长距离的沉裂松动而引发路面边口损坏的，应修复平石后再修复边口处路面。

1.3.10凡具备铣刨机、摊铺机操作施工条件的路段，应采用机械施工，以利于快速处置与提高修补质量。

1.3.11对于各种病害的维修，应根据季节、气温等实际情况编排养护维修时间计划，并采取相应措施。

1.3.12沥青路面修补质量符合下面标准。

沥青路面修补质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 切边 | 边线齐直成方形； 四周切面垂直不斜、深度≮30mm |
| 铺筑 | 1、铺筑面层应达到表面粗细均匀、密实平整； 2、面层铺筑厚度误差-5mm，+10mm |
| 平整度 | 路面平整，人工摊铺≯7mm，机械摊铺≯5mm |
| 接边 | 1、接边应平顺齐直、密实、无起壳、松散； 2、与平石相接不得低于平石，高≯5mm； 3、新老接边紧密，平顺齐直，不得低于原路面，高≯5mm |
| 路框差 | 井框周边路面无沉陷； 井框与路面高差≯5mm |
| 横坡度 | 横坡度与原路面横坡一致，不得有积水。 |

1.4水泥混凝土路面

(1)水泥混凝土路面养护应做好预防性、经常性养护。

(2)水泥混凝土路面应保持表面平整、板块完好，无积水、麻面、板角断裂、板边剥落、错台、面板沉陷、拱胀、露骨、唧泥等现象。发现病害时，应查明原因，并采取有效措施及时进行维修。

(3)水泥混凝土路面接缝应平顺、完好，填缝料紧密无缺损、散失、脱落、挤出、老化等现象。发现病害应及时处理。

(4)对主干道的养护应采用专用机械及相应的快速维修方法施工。

(5)水泥混凝土路面养护维修采用材料，应具有足够的强度、耐久性和稳定性，养护维修的主要材料应进行试验，并应符合规范要求。

(6)水泥混凝土面层施工期间日平均气温不宜低于5℃或现场气温不宜高于30℃，雨天一般不得施工。如必须施工则按低温或高温和施工遇雨的要求，采取相应的技术措施。

(7)水泥混凝土路面修补后结构层强度不低于原结构强度标准。面层应在基层质量检验合格后方可进行。

(8)板块修补划线切边、形方面平、内实外光、接缝紧密平顺。

(9)路面出现裂缝应按照“有缝必灌，灌必达标”的原则进行路面灌缝技术措施，防止雨水渗入而破坏道路基础。

(10)水泥混凝土路面养护维修工艺应按照相关工艺实施，水泥混凝土路面养护质量符合下面要求。

水泥混凝土道路养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 切割 | 四周切割整齐垂直，不得附有损伤碎片，切角不得小于90° | 用尺量 |
| 铺筑 | 1、抗压、抗折强度不低于原有路面强度，板厚度允许误差+10mm，-5mm； 2、路面无露骨、麻面，板边蜂窝麻面不得大于3%，面层拉毛应整齐 | 试块测试及用尺量 |
| 平整度 | 路面平整度高差不大于3mm | 3m直尺量 |
| 抗滑 | 抗滑值BPN≥45 或横向力系数SFC≥0.38 | 测试 |
| 相邻板差 | 新板块接边，高差不得大于5mm | 1m直尺量 |
| 伸缩缝 | 1、顺直，深度、宽度不得小于原规定； 2、嵌缝密实，高差不得大于3mm | 1m直尺量 |
| 路框差 | 座框四周宜设置混凝土保护护边； 座框或护边与路面高差不得大于3mm | 1m直尺量 |
| 纵横坡度 | 与原路面纵坡、横坡相一致，不得有积水 | 目测 |

1.4块石路面管理

1.4.1块石类路面必须进行经常性和预防性养护。

1.4.2块石铺砌路面表面应平整、稳固、抗滑，无松动、碎裂、低洼沉陷、路面隆起、坑洞、错台等现象。

1.4.3块石类路面缝隙应密实、清晰、整洁。

1.4.4块石类道路铺面板块的厚度及基层、粘结层的结构组合与胀缝设置应与原设计一致。

1.4.5当基层强度不足而造成路面损坏，应清除软弱基层，换填新的基层材料再恢复面层。

1.4.6维修更换的块石材质、规格、颜色等与原路面一致。

1.4.7块石类路面宜整块修复。

1.4.8块石类路面养护质量符合下面要求。

块石类路面养护质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 平整度 | 1、大理石、花岗石≯3mm； 2、彩色预制块、广场砖≯5mm |
| 相邻板高差 | 1、大理石、花岗石（光面）1mm （毛面）2mm； 2、彩色预制块、广场砖2mm |
| 路框高差 | 1、大理石、花岗石2mm； 2、彩色预制块、广场砖3mm |
| 缝宽误差 | 1、大理石、花岗石≯1mm ； 2、彩色预制块、广场砖≯2mm |
| 纵横缝线中心偏差 | 1、大理石、花岗石≯1mm 2、彩色预制块、广场砖≯2mm |

1.5侧平石管理

1.5.1侧平石应保持稳固、直顺，无积水、破损、残缺、歪斜等现象。

1.5.2更换的侧平石规格、材质应与原路侧平石一致；砼侧平石表面光洁致密，颜色一致，无蜂窝、露石、麻面、脱皮、裂缝等缺陷；石材侧平石表面均匀，外露面应平整、棱角分明，无裂缝窝坑、刀痕、风化等缺陷。

1.5.3应进行经常性保养，使侧平石处于经常性完好状态，平石保持路面的完整，侧石保持人行道的稳定，组成街沟排水性能良好。

1.5.4侧平石养护质量符合下面要求。

侧平石养护质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 侧石 | 1、线形顺直，正面凹凸≤ 5mm； 2、新老相邻侧石、新排侧石间连接齐平，高低差≤ 3mm； 3、缝宽均匀，勾嵌密实； 4、高程符合设计要求±10mm |
| 平石 | 1、平石与侧石错缝对中相交，与路面接边平顺，缝宽均匀，嵌缝密实，外线顺直； 2、平石不高于雨水口，落水和顺，无阻水，积水现象； 3、新老相邻平石、新排平石间连接齐平，高低差≤ 3mm |

1.6.1人行道管理

1.6.1应保持人行道的畅通，及时清除上面的障碍物。

1.6.2人行道应经常处于完好状态，保持平整稳固，无积水、坑槽、松动、缺失、破碎、拱起、翘动和沉陷等现象。

1.6.3人行道养护应协调和处理好与无障碍设施、绿化设施等公用设施关系，并应符合有关法律和规章要求。

1.6.4人行道的翻修养护应将人行道、盲道、斜坡坡道、人行护栏、路名牌等道路设施的养护通盘考虑，处理好道面与盲道、井盖及其他设置物之间的衔接，使其和顺相连。

1.6.5人行道上检查井无凸起、沉陷，检查井盖无缺失。

1.6.6无障碍设施应设置规范、全线贯通，中间无障碍物。行进盲道、提示盲道安装正确，接茬平顺，无缺失、损坏等现象。

1.6.7对因基层原因产生的沉陷、破损等病害，应先处理基层，再修复面层。

1.6.8更换的砌块色彩、强度、块型、尺寸均应与原面层砌块一致，且完好无损、表面平整，无缺棱、掉角、裂缝、色差、麻面等现象。

1.6.9人行道养护作业必须保护地下管线和公共设施的完好。

1.6.10加强日常巡查和经常性保养，特别对商业网点、人群集散点等区域的人行道、广场应提高巡检频率，及时清除病害，保持人行道、广场功能和设施完整。

1.6.11人行道养护质量符合下面要求。

人行道养护质量标准

| 项目 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 铺筑 | 1、预制块、块石铺筑平整不摇动，缝隙饱满； 2、纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差≤10mm |
| 平整度 | 高差≯5mm |
| 接边 | 新老接边齐平，高差≤5mm、人行道面高出侧石顶面5mm |
| 路框差 | 检查井及公用事业井井框与人行道高差≯5mm |
| 横坡度 | 横坡度与原路面横坡一致，不得有积水 |

1.7 掘路修复

1.7.1掘路前应查明地下管线状况，挖槽时不得损坏原有的地下管线。

1.7.2掘路修复所采用的基层、面层材料不应低于原结构强度，使得修复区域路基路面的整体性能不低于开挖前使用性能和服务水平。

1.7.3掘路修复结构应按同等级别道路的新路设计结构层并按相应的施工规范要求进行。

1.7.4掘路修复宜采用振动压路机或振动夯实机具，分层夯实、碾压，压实度应达到规定要求。

1.7.5考虑到开挖修复区域的整体横向联系遭受破坏，要求修复区域和未开挖体之间采用阶梯式衔接，形成有效的受力整体。基层修复应在开挖沟槽两侧各加宽30~50cm，面层修复宽度应在基层两侧各加宽20cm。

1.7.6掘路修复应做到快速、坚实、平整，现场清洁。对已开放交通但尚未完工的横向掘路工程，应当采取临时措施，确保机动车、非机动车和行人的通行安全。

1.7.7小型掘路修复的质量要求，应符合沥青路面、水泥混凝土路面、人行道的养护质量评定标准。

1.7.8大型掘路修复的质量要求，应依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》进行。

1.8安全作业、应急处置、文明施工管理

1.8.1应认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，自觉遵守，严格执行国家有关劳动保护与安全生产的法律法规。建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好日常管理工作，杜绝各类事故。

1.8.2养护作业应避高峰，快速施工原则，积极推行预养护和“四新”技术，注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施，减少对附近区域市容环卫和交通运行影响。

1.8.3应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件，确保道路畅通。

1.8.4养护人员必须自觉遵守交通法规，上岗前必须进行安全教育和技术培训。进入养护作业现场内的人员应按规定统一着装，且必须穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽。

1.8.5应精心组织有效的交通控制，保障措施，确保养护安全。

1.8.6养护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。

1.8.7养护作业应按要求配备专职安全员，并有专人负责现场交通疏导。

1.8.8养护作业人员不得在控制区外作业和活动，或将物体置于控制区以外。

1.8.9占路维修道路时应及时报交通管理部门，交通导流方案应符合交通管理部门的有关规定。

1.8.10养护维修作业控制区的布置和安全防范措施必须符合《城市道路养护维修作业安全技术规程》（SZ-51-2006)的要求。进入养护作业现场的作业车辆，应配置警示标志、灯具，车身两侧应注有“道路养护”字样，其规格、颜色、品种、性能应符合国家现行标准《道路作业交通安全标志》GA182及《道路交通标志和标线》GB 5768的规定。

1.9其他管理规定

1.9.1认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题。

1.9.2不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。

1.9.3认真完成领导或相关部门的指令性、突击性任务。

附件2：考评标准

| 项目 |  | 作业规范 | 考评标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本要求(8分) | 养护管理 | 建立定期巡查制度，巡查不少于每日一次，发现问题及时整改；制定年、月度重点养护计划，并在年、月初5日前上报上年、月养护总结情况。 | 未建立定期巡查制度的，扣3分；巡查次数未达到要求，每次扣2分；巡查不到位每次扣1分；发现违规问题未及时上报的每次扣1分，发现问题未及时整改，每次扣2分；未按计划实施养护的每项扣1分。报表未及时上报的，每次扣2分（当月总分中）；报表存在漏报的，每次扣1分（当月总分中），存在虚报、瞒报的，每次扣4分（当月总分中）。 |
|  | 档案资料 | 城市道路的养护作业应加强档案管理，各项作业记录、质检记录、计量记录等资料应及时整理、录入、归档。 | 档案资料不齐全的，每缺一项扣0.5分。（在月总分中扣除） |
| 二、设施情况（70分） | 道路养护设施情况（70分） |  |  |
|  | 沥青混凝土路面 | 沥青混凝土面层平整、坚实，无积水、裂缝、翻浆、坑槽、碎裂、沉陷、拥包、车辙、麻面、松散、波浪、泛油、脱皮啃边等现象。 | 路面材料散失后形成坑洞，凹陷深度≥20mm，面积＞0.04m2，每处扣0.5分；面积＞0.1m2，每处扣1分；影响行车安全，扣2分。 |
|  |  |  | 路面局部隆起形成拥包，在1m范围内隆起≥15mm，每处扣0.5分；影响行车安全，扣2分。 |
|  |  |  | 路面路基出现局部下沉，沉陷深度≥30mm，每处扣1分；影响行车安全，扣2分。 |
|  |  |  | 路面边缘材料剥落破损或形成坑洞，凸凹差＞5mm，宽度＞100mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 交错裂缝，把路面分割成近似矩形块，缝宽≥1mm，且多数缝距＜40mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 单条裂缝长度≥1m，缝宽≥3mm，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 裂缝成片出现，缝间路面已裂成碎块，碎块直径＜0.3m（包括井边碎裂），网格状裂缝面积≥1m2 ，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 路面出现翻浆，每处扣2分。 |
|  |  |  | 面层细料散失，散失深度＜2cm，面积＞0.1m2 ，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 在行车作用下沿车轮带形成的相对于两侧的凹槽，凹槽深度≥30mm，每处扣0.5分。 |
|  | 非机动车道 | 彩色沥青混凝土面层（包括SP材料，彩色陶颗粒）平整、坚实，无积水、裂缝、翻浆、坑槽、碎裂、沉陷、拥包、车辙、麻面、松散、波浪、泛油、脱皮啃边等现象。 | 单条裂缝长度≥1m，缝宽≥2mm，每处扣0.1分。 |
|  | 人行道和块石路面 | 人行道、块石路面应经常处于完好状态，表面保持平整、稳固，排水良好，无积水、坑槽、松动、缺失、破损、拱起、沉陷等现象，无障碍设施设置应规范、全线贯通。 | 板块出现松动、填缝料散失，每处扣0.1分。 |
|  |  |  | 板块出现缺失或破损，每处扣0.2分；破损深度＞20mm，石材类每处扣1分，砼预制块每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 接缝或相邻板错台高差＞5mm，石材类每处扣0.5分；砼预制块每处扣0.2分。 |
|  |  |  | 多块板相对邻板向上拱起，最大突起量＞20mm，石材类每处扣1分；砼预制块每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 连续数块板下沉陷于相邻板深度＞20mm，石材类每处扣1分；砼预制块每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 修补部分板材与原板材颜色、规则规格不一致，每处扣1分。 |
|  |  |  | 铺装面与其他构筑物未接顺或不平整产生积水，每处扣1分。 |
|  |  |  | 盲道设施不规范每处扣1分。 |
|  | 水泥砼路面 | 伸缩缝：顺直，深度、宽度不得小于原规定；2、嵌缝密实，高差不得大于3mm | 每发现一起不规范扣0.2分 |
|  |  | 路框差：座框四周应设置混凝土保护护边；2、座框或护边与路面高差不得大于3mm | 每发现一起不规范扣0.2分 |
|  |  | 纵横坡度：与原路面纵坡、横坡相一致，不得有积水 | 每发现一起不规范扣0.2分 |
|  |  | 刻槽：混凝土表面刻槽规范、并与周边原路面刻槽顺接 | 每发现一起不规范扣0.2分 |
|  |  | 灌缝：混凝土路面裂缝处填缝饱满，与原路面无错台现象 | 每发现一起不规范扣0.2分 |
|  |  | 面层：板面平滑顺直，不存在缺角、碎裂、沉陷 | 每发现一起不规范扣0.2分 |
|  | 侧平石 | 侧平石顶面平整、勾缝密实、线形应顺直及圆滑，无积水、破损残缺、歪斜等现象 | 平石面不平整，产生积水，每处扣0.2分。 |
|  |  |  | 直线线条不直、弧度线条不圆顺，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 出现错牙、沉陷、蜂窝、露石、脱皮、裂缝、歪斜等病害，每处扣0.2分。 |
|  |  |  | 侧平石崩缺＞10cm2；勾缝料散失、脱落，每处扣0.5分。 |
|  |  |  | 侧平石空缺，每米扣1分。 |
|  | 隔离桩 | 隔离桩应保持完好，反光膜需达到规范应用反光效果 | 隔离桩缺失、破损，每处扣0.2分 |
|  |  |  | 反光条缺失、破损，每处扣0.1分 |
|  | 非机动车道停放区标线 | 标线涂料类型宜为常温溶剂型，施划标线必须醒目、标准、清晰、顺直、均匀，标线设置合理规范、编码正确 | 每发现一起不规范扣0.2分 |
|  | 掘路修复 | 按规范要求修复路面，确保修复质量；在行政许可规定的时间内修复路面，如遇特殊的天气条件，应采取临时措施，保证交通畅通，及时对需要二次修复的路面进行修复 | 未按规范要求修复路面，影响道路使用效果的，每次扣3分；未在规定的时间内修复路面或遇特殊的天气条件，未采取临时措施的，每次扣2分；未及时对需要二次修复的路面进行修复的，每次扣2分。 |
| 三、安全作业应急处置文明施工(12) | 安全作业文明施工 | 建立安全管理体系，完善各项安全管理制度，落实各级安全责任制，做好养护作业的安全防护，作业现场应设置明显交通标志，并采取有效安全措施，杜绝各类事故；注重文明施工与环境保护，根据养护作业实际情况制定文明施工与环境保护具体措施。作业人员在作业或着工作服装期间，须严格遵守一线作业人员行为规范。 | 未建立各项安全管理制度的，扣2分（当月总分中）；未对病害及时采取有效防护措施的，每次扣1分；并因此造成事故的，每次扣5分；养护作业人员未穿戴具有反光功能的安全标志服和防护帽的，每人次扣0.5分；养护作业现场未设置明显安全警示标志的，每次扣2分；未配备专职安全员的，每次扣2分；未制定文明施工与环境保护具体措施的，每次扣2分（当月总分中）；文明施工与环境保护措施不到位的，每次扣1分。 作业人员违反一线作业人员行为规范的，每人次扣1分；未及时改正的双倍扣分；情节严重的，视情况每人次扣3－5分； |
|  | 应急预案 | 应建立应急防灾组织体系，建立防灾机制，落实管理责任，做好突发性事故的应急处置预案，组成与灾害防治、处置工作相适应的抢险组织联络网，积极、妥善处理突发应急事件，确保道路畅通。 | 未建立应急预案及组建抢险组织的，每次扣3分（当月总分中）；无应急值班记录，每缺一项扣1分（当月总分中）；未及时处置突发应急事件的，每次扣3分（当月总分中）。 |
| 四、其他规定(10） | 热点、难点问题 | 认真落实社会投诉工作，建立24小时值班制度，落实解决各类投诉问题，认真完成领导及相关部门的指令性、突击性任务。 | 未建立24小时值班制度的，每次扣2分（当月总分中）；值班电话无人接听的，每次扣1分；经确认有责投拆的每件问题扣2分；区级检查失责任分的每次扣3分，市级（含）以上检查失责任分的每次扣5分。未在规定期限内整改的每件扣4分（当月总分中）； 未及时完成相关部门的指令性、突击性任务的，每次扣2分（当月总分中）。在市、区等部门及领导检查中发现存在的问题，按双倍分数扣减。 |
|  | 媒体报道 | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。 | 发生有责媒体报道事件的，每次扣2分（当月总分中）；发生重大有责新闻曝光的，每次扣4分（当月总分中）。 |

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定（授权）代表人：                    法定代表人（负责人）或委托代理人：

签字日期：      年  月  日	            签字日期：      年  月  日

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格证明文件部分

- 目录

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………… ………（页码）

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件…………………………………………（页码）

- 联合协议（如有）………………………………………………………………………（页码）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）………………………… …………（页码）

- 本项目的特定资格要求（如有）………………………………………………………（页码）

- 业务专用章使用说明函（如有）………………………………………………………（页码）

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

采购人、采购代理机构：

我方参与（项目名称：                       ）【项目编号：              】政府采购活动，郑重承诺：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 具有法律、行政法规规定的其他条件。

- 未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件

[以联合体形式投标的，联合体各方均须提供，加盖各自公章]

- 联合协议（如有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求（如有）

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 业务专用章使用说明函（如有）

[因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供业务专用章使用说明函（附件4）]

商务技术文件部分

- 目录

- [详见采购文件 第二部分 供应商须知三、投标“11.2 商务技术文件”]

- （1）营业执照（事业单位法人证书）………………………………………………（页码）

- （2）投标函……………………………………………………… …………………（页码）

- （3）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…………（页码）

- （4）分包意向协议……………………………………………………………………（页码）

- （5）符合性审查资料…………………………………………………………………（页码）

- （6）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（页码）

- （7）商务技术偏离表…………………………………………………………………（页码）

- （8）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

- 投标函

采购人：

我方参加你方组织的（项目名称：                       ）【项目编号：             】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

- 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起          天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

- 我方的投标文件包括以下内容：

- 资格证明文件：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

- 供应商有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书的扫描件；

- 联合协议（如有）；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

- 本项目的特定资格要求（如有）；

- 业务专用章使用说明函（如有）。

- 商务技术文件：

- 投标函（附中标服务费支付承诺书）；

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

- 分包意向协议（如有）；

- 符合性审查资料；

- 投标标的清单；

- 评标标准相应的商务技术资料；

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书；

- 供应商声明（附录2）；

- 其它供应商认为需要提供的材料或采购文件需要供应商提供的材料、说明。

- 报价文件

- 开标一览表（报价表）；

- 中小企业声明函（如有）；

- 残疾人福利性单位声明函（如有）；

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

- 我方承诺除商务、技术偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照采购文件要求提交履约保证金（如有）；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 其他补充说明：                                        。

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

附：中标服务费支付承诺书

中标服务费支付承诺书

致：浙江中基正采管理咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目采购文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按采购文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

浙江中基正采管理咨询有限公司中标服务费收取账号信息：

收款单位（户名）：浙江中基正采管理咨询有限公司

开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行

银行账号：3001 0122 0012 29488

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书

（适用于非联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

供应商名称（公章）：

日期：  年  月   日

—————————————————————————————————————————————

授权委托书

（适用于联合体投标）

采购人、采购代理机构：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称：                         ）【项目编号：                】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自       年       月       日起至       年       月       日止。

特此告知。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明

（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

身份证件扫描件：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：  年  月  日

- 分包意向协议（如有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议（附件6）；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照采购文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者盖章的投标文件的组成部分。 | 见投标文件第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于采购文件中载明的投标有效期。 | 投标函。 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足采购文件的其它实质性要求。 | 采购文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，采购文件无其它实质性要求的，无需提供）。 | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按采购文件第四部分 评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 采购文件“第五部分 拟签订的合同文本”中要求，投标人应全部响应 |  |  |
| …… | 除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应采购文件的全部要求 |  |  |

供应商保证：除商务条款偏离表列出的偏离外，供应商响应采购文件的全部要求。

注：按本格式和要求提供。

- 七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

采购人、采购代理机构：

我单位响应你方项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

- 不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

- 不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

- 不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

- 不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

- 不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

- 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你方有权立即取消我单位投标、中标（或在建项目的建设资格），有权拒绝我单位在一定时期内进入你方进行项目建设或其他经营活动，并通报政府采购监督管理机构。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 报价文件部分

- 目录

- 开标一览表（报价表）…………………………………………………………………（页码）

- 分项报价表……………………………………………………………………………（页码）

- 中小企业声明函（如有）………………………………………………………………（页码）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………………………（页码）

- 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）………………………………………………………………………………（页码）

- 开标一览表（报价表）

采购人、采购代理机构：

按你方采购文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成【项目名称：           、项目编号：         标项     】的实施。

（单位：人民币 元）

| 序号 | 标项内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期保险服务 | 大写：人民币 圆 （小写：人民币 元） |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供。

- 分项报价表

项目名称：                               项目编号：                     标项：

| 序号 | 分项内容 | 保额 | 保费分项报价 （人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一期保险服务 |  |  |  |  |
| 1 | 城市道路综合相关保险 | 总保额：详见 第三部分 采购需求 每次事故赔偿限额：详见 第三部分 采购需求 |  |  |
| 2 | 城市道路综合相关保险附加险 | 累计赔偿限额：详见 第三部分 采购需求 （维修费用赔付：详见 第三部分 采购需求） |  |  |
| 3 | 公众责任相关保险 | 累计赔偿限额：详见 第三部分 采购需求 每次赔偿限额：详见 第三部分 采购需求 |  |  |
| 4 | 第一期自合同签订之日起至2025年6月30日的公众责任相关保险 | 累计赔偿限额：详见 第三部分 采购需求 每次赔偿限额：详见 第三部分 采购需求 |  |  |
| 第一期投标报价（人民币：元） |  |  |  |  |
| 第二、三期保险服务 |  |  |  |  |
| 1 | 城市道路综合相关保险 | 总保额：详见 第三部分 采购需求 每次事故赔偿限额：详见 第三部分 采购需求 |  |  |
| 2 | 城市道路综合相关保险附加险 | 累计赔偿限额：详见 第三部分 采购需求 （维修费用赔付：详见 第三部分 采购需求） |  |  |
| 3 | 公众责任相关保险 | 累计赔偿限额：详见 第三部分 采购需求 每次赔偿限额：详见 第三部分 采购需求 |  |  |
| 第二、三期投标报价（人民币：元/年） |  |  |  |  |

注：（1）本表“第一期投标报价”应与“开标一览表”中所列“第一期投标报价”一致。（2）分项报价表格式可根据投标人实际情况进行调整。

供应商全称（公章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的   （项目名称）   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

附件2：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

- 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

- 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

- 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

- 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

- 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：

业务专用章使用说明函

采购人、采购代理机构：

我方   （供应商全称）    是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

附：

供应商法定名称章（印模）                     供应商“XX专用章”（印模）

- 附件5：

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称：                         ）【项目编号：                】投标。

- 各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

- 所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

- 本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

- 联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X，……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到     %，其中小微企业合同金额达到     %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

- 如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

- 有关本次联合投标的其他事宜：

- 联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

- 本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件6：

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者供应商中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（供应商名称）若成为（项目名称：                         ）【项目编号：                】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

- 分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

- 分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X，……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，其中小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按采购文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

- 分包工作履行期限、地点、方式

- 质量

- 价款或者报酬

- 违约责任

- 争议解决的办法

供应商名称（公章）：

分包供应商名称（公章）：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

- 附件7：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （ 首南路（含）以北至永达路（含）、桃源街（含）以南区域的道路以及相关附属设施保险服务 ），属于 （其他未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

2. （ 永达路（不含）桃源街（不含）以北区域的道路以及相关附属设施保险服务 ），属于 （其他未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

3. （ 首南路（不含）以南区域的道路以及相关附属设施保险服务 ），属于 （其他未列明行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 3、本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。