- 无线遥控终端及监控系统改造项目

公开招标采购文件

- 项目编号：SZJS2024136G

- 项目名称：无线遥控终端及监控系统改造项目

- 采购人：宁波市市政设施中心

- 采购代理机构：宁波市斯正建设工程咨询有限公司

2024年12月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	10

第四章  评标办法及评分标准	38

第五章  政府采购合同	46

第六章  投标文件格式	56

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况： 无线遥控终端及监控系统改造项目的潜在投标人应在【浙江政府采购云平台（http://www.zcy.gov.cn/）】获取（下载）采购文件，并于2024年12月23日9:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：SZJS2024136G

项目名称：无线遥控终端及监控系统改造项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：人民币8406400.00

最高限价（元）：人民币8406400.00

采购需求：

标项一

标项名称：无线遥控终端及监控系统改造服务

数量：1

单位：批

预算金额（元）：8406400.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：无线遥控终端及监控系统改造服务，具体内容见“第二章  采购需求”。

备注：/

合同履约期限：第一阶段为项目优化服务期：合同签订完成后120日历日内完成所有优化服务内容并初步验收合格；第二阶段为试运行服务期：初步验收合格之日起提供为期1年的试运行服务，在试运行服务期结束后30日内完成综合验收并交付采购人。综合验收通过之日起继续提供为期1年的质量保证服务。

本项目不接受联合体投标实行资格后审。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：以采购代理机构于开标当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标结果公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将取消其中标资格）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）有关规定，本项目采取接受分包合同方式，实现预留采购份额专门面向中小企业。若投标人为大型、中型企业，需采取分包合同方式，要求获得采购合同的供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%。若投标人为小型、微型企业，可以单独投标。本项目所属行业：软件和信息技术服务业，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：2024年12月3日至2024年12月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

3、方式：

3.1本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

3.2潜在投标人登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.3招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，未依法获取招标文件的投标人不得对本项目提起质疑；如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传（提交）投标文件截止时间：2024年12月23日09:00（北京时间）

2、投标地点：本项目通过“政采云平台（https://login.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

3、开标时间：2024年12月23日09:00（北京时间）

4、开标地点：本项目通过“政采云平台”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、采购项目需要落实的政府采购政策：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

2、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”、“宁波政府采购网（http://www.nbzfcg.cn/）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。请各投标人根据本公开招标采购文件的要约邀请，进行投标要约响应并自觉遵守各项投标承诺；否则采购人有权根据《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定向财政部门上报投标人的诚信状况，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。采购项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2023〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)。

3、说明：

3.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3.2标前准备：各投标人应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理（投标人CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请投标人自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

3.3投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。

3.4开评标注意事项：提交（上传）投标文件截止时间之前将投标文件上传到“政采云”平台，逾期上传不予接收。提交（上传）投标文件截止时间后30分钟内投标人应当登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若在规定时间内解密成功的投标人满足三家或以上的，其他解密不成功的投标人视为放弃投标。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，视为投标人放弃投标。

4、特别提醒事项：

4.1本项目评审过程中有关澄清、说明或者补正，采购代理机构通过“政府采购云平台”或电子邮箱进行收发。

4.2投标人应当在投标文件中提供作出澄清、说明或补正的电子邮箱、传真号码。

5、采购公告与采购文件内容有出入之处，以采购文件约定为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

名称：宁波市市政设施中心

地址：宁波市海曙区解放南路208号

项目联系人：孙老师

项目联系方式：0574-87473778

质疑联系人： 周老师

质疑联系方式：0574-87473928

2、采购代理机构信息：

名称：宁波市斯正建设工程咨询有限公司

地址：宁波市鄞州区宁穿路566号创意三厂3号楼3楼

项目联系人（询问）：章鸿慧、赵梦洁、赵娜、楼愉良

项目联系方式（询问）：0574-87158302

质疑联系人：王银

质疑联系方式：0574-87158302

3、同级政府采购监督管理部门：

名称：宁波市财政局政府采购监管处

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：李老师

- 监督投诉电话：0574-89388042

- 第二章  采购需求

一、商务要求表

| ★合同履约期限 | 第一阶段为项目优化服务期：合同签订完成后120日历日内完成所有优化服务内容并初步验收合格；第二阶段为试运行服务期：初步验收合格之日起提供为期1年的试运行服务，在试运行服务期结束后30日内完成综合验收并交付采购人。综合验收通过之日起继续提供为期1年的质量保证服务。 |
| --- | --- |
| 试运行期服务要求 | 1.试运行期内中标人应保证所有产品能够正常使用、系统正常运行，并免费负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障，免费提供设备巡检及系统调试等服务，费用包含在投标报价中。 2.服务期内，中标人须对采购人相关人员进行技术培训，投标文件中提供培训内容、时间安排等方案，具体培训要求详见本章五、其他要求；费用包含在投标报价中。 3.服务期内中标人需提供人员驻场保障方案，如对重大活动保障提前出具重大活动保障方案经批准后执行，费用包含在投标报价中。 4.其他要求详见本章及第五章、政府采购合同。 |
| ★付款条件 | 1.合同生效并具备实施条件后的7个工作日内，采购人向中标人支付合同总价的40%作为预付款（中标人需提供同等金额的预付款保函或保险保单）。 2.1初步验收合格且试运行服务开始之日起15日内向中标人支付合同总金额的30%。 2.2试运行服务期满、综合验收合格并交付采购人后15日内向中标人支付[合同总金额的15%-合同违约扣罚金额（如有）]。 2.3 双方确认结算金额后15日内支付余款。 注：付款前，中标人需向采购人提供规范、等额增值税专用发票；由于中标人未能提供发票的，采购人有权拒绝支付采购款而不承担违约责任。本项目经费由政府拨款，如因政策的影响，拨款未能及时到位，中标人不得以此为由而不履行本合同规定的义务。 |
| ★履约保证金 | 1.履约保证金金额：合同总价的1%； 2.履约保证金形式：以保函或保险保单形式递交至采购人； 3.履约保证金提交时间：合同签订后15个工作日内； 4.履约保证金的退还：中标人提供的履约保函或保险保单应明确有效期持续至采购人综合验收合格通过之日。采购人在综合验收通过后，退还履约保函或保险保单原件。若合同延期的，则在合同到期之日前14天内递交新的履约保函。 5.履约保证金不予退还或扣除情形：①因中标人原因导致本合同被解除的，中标人除承担相关责任外，采购人还将罚没承包人履约保证金。②因中标人经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，采购人有权从履约保证金中支付相关费用。③中标人损坏采购人设施、设备且不按规定赔偿，采购人有权从履约保证金中支取相关赔偿费用。若损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。④中标人未能履行合同规定的任何义务给采购人造成直接或间接损失的，采购人有权直接从履约保证金中得到补偿。⑤如果中标人毫无理由地拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。⑥中标人提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成损失的，采购人有权从履约保证金中得到补偿。 |
| 服务质量保证 | 1.投标人保证优化涉及的更换产品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的产品与合同不符,采购人有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由投标人承担。 2.在项目综合验收交付时，投标人必须向采购人提供产品/系统说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。 3.投标人所提供的服务及配套的产品必须参照设计图纸及产品规格技术要求完成，如投标人未按照要求提供对应服务及产品，采购人有权要求投标人更换对应设备并返工，拒不整改的，采购人有权取消合同。 4.投标人在项目实施前，提供系统优化对接方案以及设备接入方案，设备能够正常接入系统，经采购人同意后，方可进场实施，且不得影响照明设施日常运行管理工作。 |
| 质量标准 | 质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。 |
| 违约扣罚 | 详见第五章 政府采购合同。 |
| 履约验收 | 本项目涉及的验收标准：根据本项目必须执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严），采购文件、中标人的投标文件、采购合同进行履约验收。 |
| ★责任承担 | 在采购及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，均与采购人无涉。 |
| 现场踏勘 | 采购人不组织集中踏勘现场。 （1）投标人可自行踏勘项目现场及周围环境，以便获取投标人须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均视为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。 （2）投标人及其人员经过采购人的允许，可因踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等承担全部责任。 |
| 其他商务条款 | 详见第五章 政府采购合同。 |
| 标的 | 标的：无线遥控终端及监控系统改造服务，所属行业：软件和信息技术服务 |

二、项目概况

目前宁波市照明监控中心共运行管理三个主要系统，分别为宁波市照明控制系统、宁波市夜景场景控制系统、宁波市景观照明控制系统。随着照明智能化、精细化养管水平的不断提高，监控中心承载的全市照明设施的控制职能压力愈发巨大。一方面，解放南路立面整治工程灯光项目、宁波三江六岸核心区夜经济示范带一期两岸光影提升项目等照明控制系统均将移交监控中心管理，对系统的承载力、稳定性、安全性、兼容性提出更高要求；另一方面，三个系统的建设年限和开发单位均不相同，目前普遍存在设备老化、功能不足、可视化平台落后、管理效率低下等问题，亟须对现有系统的架构、界面、功能、设备等进行优化，内容包括系统的基础信息普查、功能扩展、产品硬件功能测试、产品接入测试、设备优化、平台联调、试运行服务及其他后续质量保障服务等。

三、无线遥控终端及监控系统改造服务内容及要求

3.1投标人应根据招标文件要求结合现场踏勘和自身投标情况，在投标文件中提供详细的服务技术方案；投标人应承诺优化后的系统与原有系统数据无缝对接，且提供的设备及服务完全满足招标文件要求。合同签订后30个日历天内，中标人需按照采购人要求完成项目的深化设计服务方案（包含对于可视化平台的深化设计服务，主要对画面尺寸、画面比例、响应速度、分辨率、亮度、色域、画面比例、色域值、对比度、多信号兼容等项目进行深化设计。），经采购人认可后，方可进场实施，如深化设计服务方案未能满足采购人要求，采购人有权要求进行无条件整改，涉及费用不予增加。

3.2合同签订后30个日历天内，中标人需配合采购人完成对其提供设备的功能检测和接入测试工作。主要内容包括：①产品物理功能检测，采购人将委托专业第三方对投标人提供的产品进行功能检测，检测要求详见招标文件附件5。②产品接入测试，采购人将按照招标文件中的产品接入测试要求，对中标人提供设备的系统适配性及性能进行测试，测试要求详见招标文件附件7。若提供的设备无法通过上述检测测试，中标人需在规定时间内改进或更换产品，涉及费用不予增加。

3.3强电系统优化（宁波市照明控制系统）服务内容及要求

3.3.1系统平台优化

（1）系统安全防护评估服务：对系统进行全面的检测与分析，采用多种安全评估方法与工具，对物理安全，网络安全、应用安全、操作系统安全以及数据库安全等多个方面进行评估，出具系统安全防护评估报告。

（2）系统平台数据扩容：针对宁波市照明控制系统终端接入规模逐年扩张的趋势，引入数据库集群技术，实现数据的负载均衡和故障转移，提高数据的可用性和可靠性。对现有系统内所有市管终端数据进行优化更新，包括终端的区域产权划分、编号排序更新等。

（3）系统国产化改造：按照信创国产化、数据安全提升、性能提升等要求，对系统进行整体优化改造，控制系统、数据库、中间件适配国产品牌。

（4）设备与平台数据分析服务：运用统计学、数据挖掘、机器学习等技术对系统收集到的数据进行统计分析，通过图表、仪表盘等形式展示分析结果，使管理者能够直观地了解设备和平台的运行状况，以及发现设备的运行规律、异常情况和潜在问题。

（5）系统功能优化：根据设计要求定制开发漏电监测报警模块、终端基础（资产）信息展示模块等，解决现有系统中的软件问题和故障。

（6）项目服务期内，如遇宁波市照明控制系统框架调整、优化升级等其他情况，中标人需无条件配合采购人完成系统及设备的相关功能开发升级及数据调整工作，以满足管理单位实用需求。

3.3.2可视化平台优化服务内容及要求

（1）画面展示质量优化，多信号兼容等，提高整体展示水平。

（2）系统接口适配开发：统一的接口协议和数据交换标准，确保数据能够准确、高效地传输。

（3）系统展示界面优化：对宁波市照明控制系统、宁波市夜景场景控制系统、宁波市景观照明控制系统的展示界面进行优化，主要功能模块（如灯具控制、播放控制、视频监控等）划分成独立模块，并具备视图分屏切换功能，确保关键信息（如当前状态、预警提示）处于用户视线的核心区域，预设一系列的场景模板，同时支持用户自定义场景，界面编辑和调整等。

3.3.3终端设备功能检测及接入测试（详见招标文件附件5、7）

根据测试标准，完成终端设备的功能检测及接入测试，接入测试的内容包括设备兼容接入测试、响应速率测试、性能测试及稳定性测试。

3.3.4终端设备更新调试

（1）根据招标要求，完成960套无线遥控终端的设备更新安装服务。

（2）项目服务期限内，采购人有权根据终端设备的区域产权划分、编号更新等调整结果，要求投标人对新增范围以外的无线遥控终端设备提供拆除、迁址及安装服务，数量按实际需求进行调整，此项服务不产生额外费用。

（3）终端设备更新安装的主要内容包括：设备安装、IP端口写入服务、用户名密码写入服务、物理地址检测服务、终端工作状态测试服务、功能项检测服务等。

（4）终端设备调试的主要内容包括：设备对时服务、开关量输入与输出检测服务、参数下发测试服务、终端设备数据反馈整理服务、日常开关灯周设置指令下发服务等。

3.3.5市管终端设备优化

（1）完成3400套市管无线遥控终端的回路信息更新服务，现场核查每个终端的回路设置情况，对现场实际回路情况与系统内回路设置情况不匹配的进行全面调整，确保更新后的实际终端回路、回路标识、回路名称、负载类型等信息与平台设置完全一致。

（2）完成3400套市管无线遥控终端的互感器配比优化工作，对配比与现场实际情况不符的电流互感器进行优化更新。

（3）根据现场实际电流电压数值和优化更新后的终端电流互感器配比，对系统内3400套市管终端回路的故障报警阈值进行优化更新。

（4）除更新完的960套无线遥控终端，对剩余200套仍使用2G、3G通讯模块的终端进行优化，将通讯模块升级为4G及以上。

（5）开展无线遥控终端接线及用电专项检查，确保元器件正常工作，确保无线遥控终端的接线安全、规范，对不能正常工作的元器件进行更换。

3.3.6系统接口适配开发

根据招标文件提供的《宁波市照明控制系统无线遥控终端设备接入开发规范》(详见招标文件附件6)，开发测试新增终端设备与宁波市照明控制系统的接入接口，并完成系统适配性测试工作。

3.3.7终端数据普查服务

根据招标要求，完成960套无线遥控终端点位的数据普查及更新工作。普查内容包括：

- 基础信息普查服务：普查终端的编号、区域、产权、使用年限、地理位置、设备类型、设备照片、安装日期等基础信息，所有数据录入信息展示模块，建立完整的无线终端数据库。

（2）终端定位服务：利用北斗或其他定位技术，获取每个无线终端的地理位置信息（经纬度），并在管理系统的GIS地图上予以定位展示。

（3）回路控制对象统计服务：现场核查每个终端回路所控制的照明设施及所涉区域，包括照明设施的灯具类型、数量、额定功率、地理位置等信息，所有数据录入基础（资产）信息展示模块，每个回路的控制对象能够在地图上精确定位并高亮显示。

（4）漏电监测服务：对终端的漏电数值进行监测记录，根据实际情况合理设定漏电报警阈值。

备注：以上涉及优化更新的无线遥控终端数量均为暂定，具体以实际数量为准，项目实施过程中采购人有权要求投标人按照最新的终端数量提供相关服务，合同总价不变。

3.4弱电系统优化（宁波市夜景场景控制系统、宁波市景观照明控制系统）服务内容及要求

3.4.1设备优化服务：包括总控设备、网关、交换、网络安全设备等。

3.4.2设备测试服务：确保满足项目需求，确保其稳定性和可靠性、新设备与现有系统的兼容。

3.4.3硬件优化服务：安装新设备并进行系统调试，确保其正常运行,将新设备集成到现有的控制系统中,优化设备之间的通信，提升系统响应速度。

3.4.4控制系统软件优化:现有系统软件，提升其功能和性能，根据需求定制开发新的软件功能，解决现有系统中的软件问题和故障。

3.5综合服务内容及要求

3.5.1旧设备拆除服务：制定详细的拆除计划，确保安全和高效,安全地拆除旧设备，避免对现有系统和环境的影响。

3.5.2辅材安装服务：选择高质量的辅材，确保安装质量和系统稳定性，根据设计图纸和规范进行辅材安装，确保安装质量。

3.5.3搬迁服务：制定详细的搬迁计划，确保设备和系统的安全搬迁，专业团队实施设备搬迁，确保设备安全无损。

3.5.4管理线排布调试服务：根据系统需求和现场情况进行线路设计，确保合理布局，按照设计进行线路敷设，确保规范和安全，对敷设的线路进行调试和测试，确保线路正常运行。

3.5.5质量保证服务：各项数据检测服务及与本项目相关的其他服务和后续质量保证服务。

3.5.6用户培训服务：对操作人员进行系统操作和维护的培训。文档支持：提供详细的系统操作手册和维护指南。通过增加这些方面的服务内容，可以全面提升系统的性能、稳定性和安全性，确保宁波市照明控制系统能够高效、安全地运行，满足用户的各种需求。

3.6咨询服务：制定详细的项目规划和实施方案,管理项目进度，确保按时完成项目,提供专业的技术咨询服务，解决用户的疑问和需求。

3.7服务报告要求

根据主要服务内容及要求，在项目服务期结束前提供以下台账作为考核依据。

| 序号 | 服务 | 服务名称 | 报告名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强电系统优化服务 | 系统平台优化服务 | 《系统平台优化报告》 |
| 2 |  | 可视化平台优化服务 | 《可视化平台优化报告》 |
| 3 |  | 终端设备功能检测及接入测试服务 | 《强电系统产品测试报告》 |
| 4 |  | 终端设备更新调试服务 | 《无线终端设备更新调试报告》 |
| 5 |  | 市管终端设备优化服务 | 《无线终端设备优化报告》 |
| 6 |  | 系统接口适配开发服务 | 《系统接口适配开发成果报告》 |
| 7 |  | 终端数据普查服务 | 《宁波照明控制系统大数据手册》 |
| 8 | 弱电系统优化服务 | 设备优化服务 | 《弱电设备优化服务报告》 |
| 9 |  | 设备测试服务 | 《设备测试服务报告》 |
| 10 |  | 控制系统软件优化服务 | 《控制系统软件优化服务报告》 |
| 11 |  | 系统调试服务 | 《系统调试报告》 |
| 12 | 综合服务 | 旧设备拆除服务 | 《旧设备拆除服务方案》 |
| 13 |  | 用户培训服务 | 《用户培训（使用）手册》 |

四、试运行服务期要求

4.1系统平台巡检服务：在项目试运行服务期内，每月一次对宁波市照明控制系统的平台数据扩容、国产化改造、漏电监测报警模块、终端基础（资产）信息展示模块等服务内容进行全面的运行状况检查，包括性能监控、日志分析、资源利用率评估等。每月提供详细的巡检报告，明确列出存在的问题、影响范围及建议的解决方案。确保所有发现的问题得到及时有效地解决，并验证优化效果。

4.2无线遥控终端定期巡检服务：在项目试运行服务期内，每月一次对960套优化更新的无线遥控终端进行全面巡视。重点检查包括信号指示灯状态、设备及元器件是否破损松动、电池仓密封性及电池寿命初步评估、设备是否存在异常重启或通信中断的现象等，每月提供巡检记录。

4.3无线遥控终端定期检查服务：在项目试运行服务期内，每半年一次对960套优化后的无线遥控终端进行检查检测，包括但不限于信号强度、通信稳定性、回路设置、互感器配比、常规电流电压、平台联调联试等，及时发现并诊断潜在问题或风险点，更换故障部件、调整设备或参数设置，以确保无线终端持续稳定运行，每半年提供检查记录。

4.4弱电设备定期巡检服务：在项目试运行服务期内，每月一次对总控设备（含热备机）、交换机进行巡检，包括设备的清洁、散热设备的维护等，通过监控和管理设备的资源利用率和性能指标，发现隐患并及时排查解决，提高故障的预发现、预处理能力，降低突发故障率，每月提供巡检记录。

五、质量保证服务

在项目质量保证服务期内，中标人应保证所有产品能够正常使用、系统正常运行，并免费负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。一般故障在一小时内响应，3日内予以修复，特殊故障经采购人同意延期后，应在7日内予以修复。

六、应急保障服务内容

在整个项目服务器内，如遇重大活动、重大节假日、极端天气等情况，中标人应提供全面的应急保障服务，具体内容包括但不限于：

6.1根据系统设备特点和潜在风险，制定详细的应急响应预案，包括故障排查流程、紧急恢复措施、人员分工及通讯机制等。

6.2建立24小时应急响应机制，值班人员电话365×24小时保持畅通，应急保障期间安排人员在市照明所监控中心24小时值班，确保在接到故障报告后能够迅速响应，并立即启动应急处理流程。

6.3在发生网络安全事件时，立即启动应急处理流程，隔离受影响系统，防止攻击扩散，并尽快恢复系统正常运行。

6.4定期对系统维护人员进行应急培训和演练，提高其在紧急情况下的应对能力和操作技能。向用户提供应急操作指南，培训其在紧急情况下如何正确操作系统，减少误操作带来的风险。

七、项目整体人员、车辆配置要求

7.1在整个项目服务期内，项目团队人员应根据招标要求严格配备，必须为具有相应专业技术知识、执业资格或者项目经验的人员。

项目部主要管理人员均要求为投标人正式在职员工；投标文件中提供团队人员清单、职称/资格证书（如有）复印件、投标人为其缴纳的包含近开标日前3个月（不包括开标当月）中任意一个月的有效社保证明复印件。

作业人员可由投标人或投标人的分包单位提供，并且允许中标后10个工作日内配备完毕，并提供以下资料供采购人查验：如为投标人正式在职员工的，提供人员清单、职称/资格证书（如有）复印件、投标人为其缴纳的包含近开标日前3个月（不包括开标当月）中任意一个月的有效社保证明复印件供采购人查验；如为分包单位提供的，除提供人员清单、职称/资格证书（如有）复印件、中标人的分包单位为其缴纳的包含近开标日前3个月（不包括开标当月）中任意一个月的有效社保证明复印件外，还需提供中标人与分包单位签订的对应人员的劳务派遣协议复印件。

| ①项目部主要管理人员要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 岗位 | 人数 | 主要职责 |
| 项目负责人 | 1 | 负责项目协调和管理工作，负责服务方案及工作计划审核，抓好服务质量、合同、资金、人员考核等管理工作。 |
| 技术负责人 | 1 | 负责对参与项目实施的各方技术人员进行产品、技术、服务培训，提供项目整体实施的技术方案，对项目实施过程中出现的疑难问题提供技术支持。 |
| 资料员 | 1 | 负责服务方案、应急预案等各类后台资料的编制，工作计划制定，服务、试运行、应急保障等台账资料、报告的搜集、编制、整理工作。 |
| 网络工程师 | 1 | 负责网络安全防护方案、应急预案的编制，提供项目整体网络构建、网络安全、通信方面的技术方案，对项目实施过程中出现的系统网络问题提供技术支持。 |
| 安全员 | 1 | 负责安全方案编制、安全交底、安全教育以及现场安全管理工作。 |
| ②作业人员要求 |  |  |
| 1.项目优化服务期间，按以下要求配置作业人员： （1）驾驶员3名，具备驾驶证。 （2）作业人员6名，其中3名应具备岗位证书，要求作业类别为电工作业且准操项目为低压电工作业。 2.项目试运行服务期间，按以下要求配置作业人员 （1）驾驶员1名，具备驾驶证。 （2）作业人员2名，其中1名应具备岗位证书要求作业类别为电工作业且准操项目为低压电工作业。 |  |  |

7.2从合同开始履行至试运行服务期结束，投标人至少派遣1名项目部主要管理人员至采购人指定地点进行驻点服务工作。投标人派驻人员服从采购人的统一安排；积极配合采购人各项工作的开展。在合同履行过程中，投标人不得擅自对所配备的人员进行更换，若需进行人员更换，必须经采购人同意。驻点人员需为投标人在职员工，合同签订时需提供以上人员的社保缴纳证明及有关有效证书复印件，投标文件中提供承诺函（格式自拟）。

7.3以上所有项目团队人员均需按照国家相关规定缴纳保险及购买人身意外保险（150万元/人次）并完成相关培训。

7.4在服务工期内，项目团队应保证服务工作的正常进行，采购人定期或不定期对项目团队人员的服务进行抽查，如发现人员不到位、专业水平低、责任心不强或违反廉洁自律等规定的，采购人提出要求必须无条件更换，如采购人提出更换后仍未更换，采购人予以解除合同且不再支付已完成工作所产生的费用。

7.5车辆设备应常备,建设期车辆不少于3辆，试运行期不得少于1辆。在应急保障期间或发生突发事故，服务单位驻点人员在接到采购人通知后，应保证所需的机械设备、车辆、应急物资在30分钟内（如投标时承诺到场时间小于30分钟的，按投标承诺为准）到达指定地点。

八、其他要求

8.1财产保护要求：本项目全部资产属采购人所有，合同履约期内，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

★8.2数据信息隐私保密要求:在合同履约期内，中标人应对系统状况和数据信息严格保密。未经采购人同意，中标人不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

★8.3知识产权要求：中标人应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，同时做好知识产权保护工作。

8.4项目管理与实施要求

8.4.1文档资料及数据管理

文档是保证项目的实施连贯性的重要保证，中标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受采购人对项目各阶段评估分析和监督管理，同时系统升级建设完成后，所有的数据资料上传至采购人指定的服务器上。

8.4.2项目培训要求

投标人须提出详细的项目培训计划，具体如下：

（1）对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

（2）培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；

（3）提供系统操作培训：主要面向采购人相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；

（4）提供系统日常维护系统培训：主要面向采购人信息管理技术人员及业务科室人员进行培训，使其能对系统熟练操作和日常的维护以及能对一般系统故障进行处置，要求试运行期间提供2次培训。

8.4.3安全生产要求

（1）中标人须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的法律法规要求，确保作业安全。

（2）中标人须建立并认真落实安全生产责任制度，建立安全管理组织机构、配备合格的现场安全负责人。

（3）中标人在检查作业中应采取充分而必要的安全措施，确保安全作业；对检查过程的安全生产负全责，由于中标人自身原因造成的安全事故由中标人承担法律和经济责任。

九、项目考核要求

项目考核周期为合同起始之日起至试运行服务期结束，考核形式分为试运行期考核与项目考核，主要针对优化服务、试运行期服务、台账资料、人员到岗、机械设备配置、应急保障服务等方面进行监管考核。

9.1 无线遥控终端及监控系统改造服务考核细则

9.1.1 系统平台优化服务：中标人应根据招标文件要求提供宁波市照明控制系统（包括可视化平台）、宁波市夜景场景控制系统、宁波市景观照明控制系统的各类优化服务。单项服务质量不达标的，按该项服务的对应中标价格在结算支付时予以扣除。优化服务项目质量不达标数量≥3项的，采购人有权解除合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

9.1.2 设备检测测试服务：中标人应在签订合同后的30日内提供样品设备并配合采购人完成功能检测和接入测试，未能如期提供专业第三方出具的产品功能检测合格报告或通过产品接入测试的，扣除200000元。

第一次检测测试未通过，中标人应及时对样品设备进行优化改进或更换，15日内完成第二次检测测试，未如期完成的扣除400000元。

第二次检测测试未通过，中标人应及时对样品设备进行优化改进或更换，15日内完成第三次检测测试，未如期完成的扣除600000元。

第三次检测测试未通过，采购人有权解除合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

9.1.3 设备安装调试优化服务：中标人应根据招标文件要求对各类设备开展安装、调试、优化服务。

（1）未按要求完成无线遥控终端区域产权划分、编号更新、拆除、迁址、安装、更新、调试服务的，扣除5000元/套。

（2）未按要求完成市管无线遥控终端回路信息更新、互感器配比优化、通讯模块升级的，扣除5000元/套。

（3）未按要求完成终端数据普查服务的，扣除2500元/套。

（4）设备安装、调试、优化服务过程中，作业人员出现违规操作，使用劣质产品配件，未按规范做好设备设置、系统配置、联调联试，数据准确性偏差超出±5%等问题的，扣除5000元/次。

（5）未按要求在合同签订完成后120日历日内完成所有优化服务内容并初步验收合格的，每逾期一日，扣除中标人5000元/天；超过15日未完成的，采购人扣其15万元，超过30日未完成的，采购人有权解除合同，且由中标人承担全部损失。

9.1.4 安全文明管理要求

（1）作业人员应遵守安全文明施工规范，须按规定穿戴整齐。现场抽查发现人员未穿戴整齐，未按要求做好围挡等安全维护工作的，扣除5000元/次。

(2)服务期间因中标人原因发生重大伤亡安全事故，采购人将根据事故的严重程度对中标人予以处罚，具体标准为：每重伤一人扣100000元，每死亡一人扣200000元，最高不超过合同总价的20%。发生一人以上死亡或两人以上重伤或发生其他较重大安全生产事故，采购人有权解除合同，且由中标人承担全部损失。

(3)中标人未按要求购买项目部人员人身意外保险的，扣除20000元/人次，若采购人多次提出要求中标人拒不执行的，采购人有权解除合同，由此造成的一切损失由中标人承担。

（4）因中标人未履行安全生产职责，造成财物损坏或人员伤亡的，将由中标人承担全部责任。

9.1.5综合服务

（1）在设备拆装、管线排布调试等过程中，对市照明控制系统、照明设施正常运行造成不利影响的，扣除5000元/次；影响严重的，扣除50000元/次；影响特别严重的，中标人有权根据实际产生的损失要求中标人予以赔偿。

（2）未按招标要求提供用户培训服务与咨询服务的，按该项服务的对应中标价格在结算支付时予以扣除。

（3）在质量保证期内，若因质量问题导致产品、系统故障的，中标人应在一小时内予以响应，一般故障3日内修复，特殊故障经采购人同意后在7日内修复。一小时内未予响应的，扣除2500元/次，未按时限要求进行修复的，每超期一天扣除5000元/日。

（4）在整个项目服务期内，未按要求做好相关台账记录，台账资料、工作报告提交不及时，记录不完整不准确的，扣除2500元/次。

9.2 试运行服务期考核细则

9.2.1 中标人应根据招标要求定期开展针对系统、平台设备的定期巡视、检查工作，个别未按要求开展的或提供的巡视检查记录、报告不完善的，扣除2500元/次。若中标人长期不执行定期巡视、检查工作的，按该项服务的对应中标价格在结算支付时予以扣除。

9.2.2 试运行服务期间，中标人应保障系统平台的运行稳定性与可靠性，每出现一次系统bug或网络安全风险，扣除20000元/次。

9.2.3 试运行服务期间，中标人应保障设备的功能、性能、兼容性能、稳定性能及响应速率，若出现大幅下滑或大规模不符合要求的，采购人有权要求中标人对相关设备进行更换，且由中标人承担全部损失。

9.2.4 试运行服务期间，新装无线遥控终端的故障率应低于2%，若未达标，每超出1个百分点，扣除50000元。

9.2.5 试运行服务期间，若系统设备出现故障，中标人应在30分钟内予以响应，一般系统设备故障24小时内修复，特殊故障经采购人同意后在7天内修复，未按时限要求进行修复的，扣除2500元/次。

9.3 应急保障服务考核细则

9.3.1 在合同履约期内，未按采购人要求安排人员365×24小时电话值班的，扣除2500元/次。

9.3.1 在重大活动、重大节假日、极端天气期间，未按采购人要求安排人员在市照明所监控中心24小时值班的，扣除25000元/次。

9.3.2 在重大活动、重大节假日、极端天气期间，因中标人响应过缓、处置不力，导致出现负面事件的，扣除50000元/次；影响特别严重的，中标人有权根据实际产生的损失要求中标人予以赔偿。

9.4 人员、车辆考核细则

9.4.1在合同履约期内，中标人应按招标要求配置项目相关人员、车辆，在中标后10个工作日内未配备齐全的，采购人扣除10万元；超过15日未到位的，采购人扣其30万元，超过30日未到位的，采购人有权解除合同。

9.4.2 采购人可要求中标人提供项目部所有人员的社保缴纳证明或劳务派遣合同，如发现未缴纳社保、未签订劳务派遣合同的，扣除25000/人次，并有权要求中标人在15天内替换为符合要求的人员。

9.4.3项目优化服务期内，项目部主要管理人员（项目负责人和技术负责人需AB岗，每天需一人在岗）、驻点人员应定点考勤打卡，每月在岗天数不得少于22天，因故缺勤需提前请假，每缺勤1天。扣除2500元/人次。

9.4.4 项目主要管理人员应按要求参加项目例会和重要会议，因故不能到场须提前请假，无故缺勤、离场的，扣除2500元/人次。

9.4.5 未按招标要求配备充足的现场作业人员的，或作业人员未持证上岗、人证不相符的，扣除5000元/人次。

9.4.6 安全员应做好现场的安全生产管理工作，无故缺勤、不作为乱作为，每发现存在以上现象的，扣除5000元/人次。

表1：试运行期考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试运行期人员及承诺服务（60分） | 项目部主要管理人员、驻点人员按要求定点考勤打卡，每月出勤天数不少于22天（5分） | 每缺勤一人次，扣0.5分，扣除2500元 |  |
| 2 |  | 按要求配备充足的现场作业人员并持证上岗（5分） | 未配备充足人员或未持证上岗、人证不相符的，每发现一人次，扣0.5分。扣除5000元 |  |
| 3 |  | 重大保障期间按要求配备值班人员，响应及时（20分） | 未按要求配备人员，响应不及时的，每发生一次，扣 4分，扣除25000元 |  |
| 4 |  | 重大保障期间不发生因响应过缓、处置不力导致的负面事件（20分） | 每发生一次，扣10分，扣除50000元 |  |
| 5 |  | 台账资料、工作报告提交及时，内容完整、完善（5分） | 每发生一次，扣0.5分，扣除2500元 |  |
| 6 |  | 发生系统、设备故障时，在承诺时限内响应并完成修复(5分) | 响应或修复超时，每发生一次，扣0.5分，扣除2500元 |  |
| 7 | 试运行 服务（40分） | 按要求开展巡视、检查服务（10分） | 未按要求开展的或提供的巡视检查记录、报告不完善的，每发现一次，扣0.5分，扣除2500元 |  |
| 8 |  | 系统平台正常稳定运行，确保网络安全（10分） | 每出现一次系统bug或网络安全风险，扣2分，扣除20000元 |  |
| 9 |  | 新装无线遥控终端故障率低于2%（20分） | 每超出1个百分点，扣10分，扣除50000元。 |  |
| 考核结果： 扣分： 扣款： 备注：1.每月考核，最终得分按备注说明计取； 2.总分为100分，90分（含）以上为合格。90分以下为不合格。 3.中标人连续两次不合格或累计三次不合格的，采购人有权解除合同，由此引起的一切损失由中标人承担。 |  |  |  |  |

表2：项目考核评分表

| 序号 | 类别 | 考核内容 | 评分标准 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合管理考核 （30分） | 系统优化改造服务（5分） | 按要求完成系统各项优化改造服务。未按要求完成的，扣2.5分/项。 |  |  |
| 2 |  | 项目服务报告 （5分） | 按要求提交项目服务报告。未按要求提交的，扣2.5分/项；提交的报告不符合完整、完善要求的，扣1分/项。 |  |  |
| 3 |  | 设备优化运行状况 （5分） | 按要求完成设备各项优化运行服务，设备运行安全稳定。未按要求完成的，扣2.5分/项；设备运行不稳定的，扣5分。 |  |  |
| 4 |  | 应急保障服务 （5分） | 应急预案符合实际，应急保障措施到位，响应及时。预案不合理、未及时演练或演练不到位、措施不及时到位的，扣2。5分/次。 |  |  |
| 5 |  | 安全生产管理质量（5分） | 全年无有责安全生产事故。发生有责重大安全事故的，扣10分/次（可倒扣）；发生其他有责安全事故的，扣5分/次。 |  |  |
| 6 |  | 试运行期服务（5分） | 试运行期服务质量到位，按期开展巡视检查服务，响应及时。未按期开展巡视检查服务或响应不及时的，扣2.5分/次。 |  |  |
| 7 | 现场考核 （10分） | 现场终验 （5分） | 对优化后的系统、设备进行现场终验，每发现一项不符合规范要求及合同要求的，扣1分/处。 |  |  |
| 8 |  | 内业资料 （5分） | 检查全部项目档案资料，存在档案资料不及时、不准确、不完善情况的，扣1分/处。 |  |  |
| 9 | 月度考核 （60分） | 月度考核 情况 （60分） | 月度考核情况的问题计入年度考核。本项得分为：月度考核成绩的平均分×0.6。 |  |  |
| 综合评定意见 |  |  | 项目考核综合得分 分，评定为 合格/不合格 。 （总分为100分，90分（含）以上为合格，90分以下为不合格） |  |  |
| 考核人员 （签字） |  |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无线遥控终端及监控系统改造项目 |
| ★2 | 投标报价及费用： （1）本项目应以含税人民币报价，投标报价为完成本项目所有服务所需的履行合同的最终价格，包括但不限于需求调研、满足招标文件要求的各系统优化服务和综合服务、人员培训、验收、试运行服务、质量保证服务、管理费、税金等完成本项目的一切费用。 （2）预算金额/最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标报价超过预算金额或最高限价的均作无效标处理。 （3）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 （4）招标代理服务费的收取标准：本项目招标代理服务费由采购人支付，投标人无需考虑此费用。 代理服务费的款项汇入的账号： 开户银行：宁波银行科技支行 账 号：31010122001177058 户 名：宁波市斯正建设工程咨询有限公司 |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向招标采购人提出书面质疑，逾期不予受理；采购人不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是招标文件的组成部分，并将以公告形式发布于浙江省政府采购网、宁波政府采购网，请投标人自行查看。 |
| ★4 | 投标文件组成： 上传到政府采购云平台的电子投标文件（报价文件、资信技术文件应当分别上传）1份；报价文件和资信技术文件必须分两部分上传。 |
| ★5 | 投标截止时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| ★6 | 开标时间及地点：详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 7 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 8 | 评标结果公示：评标结束后，经采购人确认，中标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网。 |
| 9 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 10 | 采购资金来源：预算资金。 |
| ★11 | 投标文件有效期：自投标截止日起90天。 |
| 12 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

一   总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的“宁波市市政设施中心”，“采购代理机构”系指宁波市斯正建设工程咨询有限公司。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的所有无线遥控终端及监控系统改造服务。

4.“项目”系指无线遥控终端及监控系统改造项目。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款，投标人的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表为法定代表人（单位负责人）的，投标文件中提供法定代表人（单位负责人）身份证正反面；

投标人代表不是法定代表人（单位负责人），须在投标文件中提供由法定代表人（单位负责人）出具的授权委托书（格式见第六章  投标文件格式）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。

- ★（八）特别说明：

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- ★（九）关于分公司、母子公司投标

- 1）除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，不接受分公司参与投标。2）母公司和子公司不能同时以自己名义单独在本项目中参加投标。

- （十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.政府采购合同

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

- 采购人对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

- 更正公告为招标文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有招标文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的形式和效力

投标文件为电子投标文件。电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

（二）投标文件的组成

投标文件由资信技术文件和报价文件组成（电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章；如为分公司投标的，投标文件中法定代表人签章可用分公司单位负责人签章代替）。

1.资信技术文件：

1.1资格证明文件：

- 资格条件自查表（格式见附件）；

- 投标人的企业法人营业执照复印件（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）；

- 投标人符合政府采购活动资格条件的声明函（格式见附件）；

- 中小企业声明函（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函（格式见附件，如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函）；

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

- 分包意向协议[格式自拟，中小企业合同金额应当达到40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%]；

- 采购文件要求的其他资格证明文件。

2.2其他资信技术文件：

- 投标函（格式见附件）；

- 评分索引表（格式见附件）；

- 投标声明书 (格式见附件)；

- 如法定代表人（单位负责人）参加投标的，提供法定代表人（单位负责人）身份证明书（格式见附件）；

- 如授权代表参加投标的，提供法定代表人（单位负责人）授权委托书（格式见附件）和被授权代表身份证复印件（投标人的代表若为非法定代表人（单位负责人）的，必须提交法定代表人（单位负责人）授权书原件）；

- 商务条款响应（偏离）表（格式见附件）；

- 采购需求响应（偏离）表（格式见附件）；

（8）项目需求分析；

（9）系统优化升级方案；

（10）硬件升级选型方案；

（11）试运行期服务方案；

（12）组织实施方案；

（13）服务响应方案；

（14）网络部署方案；

（15）培训方案；

（16）团队配置（格式见附件）；

（17）履约能力；

（18）项目业绩（格式见附件）；

（19）政策加分证明材料（如有）；

（20）采购文件规定的或投标人认为需要提交的其他商务、技术资料。

2.报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标分项报价表（格式见附件）；

- 政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有格式自拟）；

（三）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标投标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（单位负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.投标人递交的企业宣传册、产品宣传册不属于投标文件有效组成资料的不作为评审依据。

（七）投标文件的递交、修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效；

2.在符合性审查和资信评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件无法定代表人（单位负责人）签字,或未提供法定代表人（单位负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（2）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（3）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（4）投标有效期不能满足招标文件要求的；

（5）未实质性响应招标文件要求，或者与招标文件中标“★”的商务条款发生实质性偏离的，或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（6）未在投标截止时间前上传投标文件的或未在规定时间内完成投标文件解密的；

（7）未按规定密封、签章的；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的,或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签名盖章的；

（9）招标文件规定的其他无效条款；

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标“★”的技术条款发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）招标文件规定的其他无效条款；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用投标文件要求的报价形式报价的，或投标报价超过最高限价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量/服务质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）招标文件规定的其他无效条款；

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资信技术文件、报价文件”，并做开标记录。

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

2.特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或采购代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或采购代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

资格性检查。采购人或者代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：以采购代理机构于开标当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标结果公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将取消其中标资格）。 |
|  | （二）本项目不接受联合体投标。 |
|  | （三）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）有关规定，本项目采取接受分包合同方式，实现预留采购份额专门面向中小企业。若投标人为大型、中型企业，需采取分包合同方式，要求获得采购合同的供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%。若投标人为小型、微型企业，可以单独投标。本项目所属行业：软件和信息技术服务业），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
|  | （四）其他特定资格要求（如有）。 |

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 投标函已提交并符合采购文件要求的； |
|  | 按照采购文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人（单位负责人）签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人（单位负责人）有效授权书的； |
|  | 投标文件完全满足采购文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 投标文件没有采购文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的资信技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章 评标办法及评分标准》。

七、定标

1.确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

3.中标人拒绝与采购人签订合同或其他违规情形的，采购人可以重新采购。

- （二）履约保证金

1.中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额在规定时间内向采购人交纳履约保证金。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、履约验收

采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件以及中标人的投标文件。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十、政府采购政策

1、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）。

*1.1本项目属于适宜由中小企业提供的。根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）有关规定，本项目采取接受分包合同方式，实现预留采购份额专门面向中小企业。若投标人为大型、中型企业，需采取分包合同方式，要求获得采购合同的供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%。若投标人为小型、微型企业，可以单独投标。

1.2本项目所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准详见工信部联企业[2011]300号。

1.3在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格得分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格得分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格得分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

本项目具体扣除比例见本招标文件 第四章 评标办法及评分标准（如有）。

1.5中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的《中小企业声明函》（详见投标文件格式部分），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

1.6政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。

1.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

2.本项目是否采购进口产品：否。

3.本项目为政府采购服务项目，属于工信部联企业[2011]300号规定的软件和信息技术服务行业。

十一、质疑和投诉

- 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的投标人，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

- 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，投标人可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

- 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

# 第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 评标原则和评标办法

评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

评标办法：本项目评标办法为综合评分法。

二. 评标委员会的组建

评标委员会：本项目评标委员会依法组建。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

三.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

四.评标程序

1.代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。

2.本次公开招标同时开启投标人的资信技术文件与报价文件，由唱标人公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及采购代理机构认为合适的其他内容，并由记录人做开标记录。开标大会结束后，采购单位或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，再由评标委员会根据《招标文件》规定对各投标人的投标文件进行评审。对投标人表述不清的内容，评标委员会将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容。最终评标委员会对各投标人进行打分，并进行汇总（价格得分保留小数点后二位）。

3.根据有效投标人的资信技术得分和价格得分计算各投标人的总得分（总得分保留小数点后二位）。

4.按照评标办法得分及中标原则，评标委员会推荐中标候选人，最后在招标公告发布的网站上公布中标结果。

五.评标过程

1.资格审查

采购人或者代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本章 五、评分标准。资信技术分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格得分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评标委员会对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（评标委员会成员个人主观打分偏离所有评标委员会成员主观打分平均值30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）在报价文件的评审过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评标委员会根据各投标人的最后得分（资信技术分与价格分之和）由高到低排定顺序，如投标人综合得分相同的则报价低者优先，报价也相同的，则由采购人抽签决定。具体推荐原则如下：

（1）推荐综合得分最高的投标人为中标候选人。

（2）如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.中标结果

代理机构将经采购人确认的中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

六．评分标准

| 评分项目 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 80分 | 1、项目需求分析 | 10分 | 1.1根据投标人对本项目的了解程度、现场及终端勘察情况（包含所有涉及的建设内容）、进行综合评议（5分）： 对本项目了解深入、现场勘察包含所有涉及的信息发布系统优化（可视化平台）、强电系统优化（宁波市照明控制系统）、弱电系统优化（宁波市夜景场景控制系统、宁波市景观照明控制系统）内容到位的，得5分； 对本项目了解较为深入、现场勘察包含所有涉及的信息发布系统优化（可视化平台）、强电系统优化（宁波市照明控制系统）、弱电系统优化（宁波市夜景场景控制系统、宁波市景观照明控制系统）内容较到位的，得3分； 对本项目了解片面、现场勘察不够全面无法包含所有涉及的信息发布系统优化（可视化平台）、强电系统优化（宁波市照明控制系统）、弱电系统优化（宁波市夜景场景控制系统、宁波市景观照明控制系统）内容的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  |  |  | 1.2根据投标人经调研提出的项目的难点和重点及后续解决方案进行综合评议（5分）： 重难点分析覆盖本项目全生命周期、切合实际，解决方法及措施可行，完全能够实现本项目优化目标的得5分； 重难点分析基本覆盖本项目全生命周期、基本符合本项目实际，解决方法及措施较可行，有助于推进本项目优化目标的得3分； 重难点分析未完全覆盖本项目全生命周期、解决方法存在瑕疵的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 2、系统优化升级方案 | 15分 | 2.1根据投标人针对本项目的软件优化升级方案（包含但不限于系统扩容、国产化更新、数据更新、区县市系统对接、全大市一体化控制等）进行综合评议（5分）： 软件优化升级方案详细、切合项目需求，能够实现软件优化升级目标的，得5分； 软件优化升级方案较为详细、基本切合项目需求，基本能够实现软件优化升级目标的，得3分； 软件优化升级方案存在瑕疵或者与项目需求不符的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  |  |  | 2.2根据投标人针对本项目的核心设备优化升级（包含但不限于优化升级设计、核心设备无缝对接、原有数据迁移等内容）进行综合评议（5分）： 核心设备升级方案详细、切合项目需求，能够实现核心设备优化升级目标的，得5分； 核心设备升级方案较为详细、基本切合项目需求，基本能够实现核心设备优化升级目标的，得3分； 核心设备升级方案存在瑕疵或者与项目需求不符的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  |  |  | 2.3根据投标人针对本项目的线路普查服务、测试服务、各项评估服务方案进行综合评议（5分）： 线路普查服务、测试服务、各项评估服务方案详细、切合项目需求，完全能够实现本项目目标的，得5分； 线路普查服务、测试服务、各项评估服务方案较为详细、基本切合项目需求，基本能够实现本项目目标的，得3分； 线路普查服务、测试服务、各项评估服务方案存在瑕疵或者与项目需求不符的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 3、硬件升级选型方案 | 10分 | 3.1根据投标人提供的对本项目硬件升级选型原则、选型依据进行综合评议，最高5分。 选型原则和选型依据完全符合项目需求，和系统优化功能和优化目标匹配度高的得5分； 选型原则和选型依据较为符合项目需求，和系统优化功能和优化目标匹配度较高的得3分； 选型原则和选型依据与项目需求不相符或存在瑕疵的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  |  |  | 3.2根据投标人提供的硬件升级设备的技术指标和综合性能综合评议（5分）： 硬件设备技术指标优越、综合性能强，完全能够实现提高照明场景控制的稳定性、精确性和功能延展性的得5分； 硬件设备技术指标较为优越、综合性能较强，基本能够实现提高照明场景控制的稳定性、精确性和功能延展性的得3分； 硬件设备技术指标优越性差、综合性能无法满足项目需求或存在瑕疵的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 4、试运行期服务方案 | 10分 | 4.1根据投标人提供的本项目的试运行期内服务内容、范围进行综合评议（5分）： 试运行期内服务内容详细完整、服务范围符合项目需求，完全能够保障试运行满后顺利通过综合验收的得5分； 试运行期内服务内容较为详细完整、范围较符合项目需求，基本能够保障试运行满后顺利通过综合验收的得3分； 试运行期内服务内容缺乏详细和完整度、范围与项目需求不符或存在瑕疵的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  |  |  | 4.2根据投标人提供的本项目的试运行期工作计划、工作方法和流程进行综合评议（5分）： 试运行期工作计划周密、工作方法和流程有效严谨，覆盖系统优化各方面的得5分； 试运行期工作计划较为周密、工作方法和流程较为严谨，基本覆盖系统优化各方面的得3分； 试运行期工作计划不周密、工作方法和流程不够严谨或存在瑕疵的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 5、组织实施方案 | 5分 | 根据投标人提供的针对本项目软硬件设备的安装保护及集成措施及验收计划、质量保证措施进行综合评议（5分）： 软硬件设备安装保护及集成措施切实可行、硬件设备的测试及验收计划周详合理、质量保证措施有效得当，完全能够保证全部系统优化顺利通过综合验收的得5分； 软硬件设备安装保护及集成措施较为切实可行、硬件设备的测试及验收计划较为周详合理、质量保证措施较为有效得当，能够保证全部系统优化通过综合验收的得3分； 软硬件设备安装保护及集成措施缺乏切实可行性、硬件设备的测试及验收计划缺乏周详合理、质量保证措施缺乏有效性的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 6、服务响应方案 | 5分 | 根据投标人的响应时间、响应程度，紧急故障处理预案、技术支持能力进行综合评议（5分）： 响应及时，紧急故障处理预案详细完善、技术支持能力强的，能够完全满足本项目服务响应需求的，得5分； 响应较为及时，紧急故障处理预案较为详细完善、技术支持能力较强的，基本能够满足本项目服务响应能力需求的，得3分； 响应及时性较差，紧急故障处理预案详细完善性和技术支持能力较差的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 7、网络部署方案 | 5分 | 投标人根据对系统网络、部署、架构及功能的理解程度，安全接入交付的理解程度的方案进行评议（5分）： 对本项目系统网络、安全接入部署、架构及功能的了解程度针对性强，符合网络部署技术要求的得5分； 系统网络、安全接入部署方案，架构及功能的了解程度无明显缺陷，基本符合网络部署技术要求的得3分； 系统网络、安全接入部署方案，架构及功能的了解不符合网络部署技术要求的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 8、培训方案 | 5分 | 根据投标人提供的培训方案进行综合评议（5分）： 培训方案详细、具有可行性，能快速有效的协助采购人掌握改造后的系统特性的得5分； 培训方案较为详细、较有可行性，预计效果能满足采购人基本使用需求得3分； 培训方案不符合项目需求或存在瑕疵的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 9、保密措施 | 3分 | 根据投标人提供的针对本项目的保密制度、保密措施等内容进行综合评议（3分）： 保密制度完善、保密措施有效可行，能够确保数据的安全保密的得3分； 保密制度较为完善、保密措施较为有效可行，基本能够确保数据的安全保密的得2分； 保密制度缺乏完善性、保密措施缺乏有效可行性的得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 10、团队配置 | 8分 | 10.1项目负责人评议（2分）：具有①信息系统项目管理师（高级）、②注册信息安全专业人员（CISP），每个证书得1分，满分2分。 注：投标文件中提供项目负责人的以上证书复印件及包含近开标日前3个月（不包括开标当月）中任意一个月的有效社保证明复印件。 |
|  |  |  | 10.2现场技术负责人（2分）：具有①网络工程师或信息系统项目管理师（高级）、②信息化类或照明类高级工程师及以上技术职称，每个证书得1分，满分2分。 注：投标文件中提供现场技术负责人以上证书复印件及包含近开标日前3个月（不包括开标当月）中任意一个月的有效社保证明复印件。 |
|  |  |  | 10.3根据投标人其他服务人员（含部署、安装调试人员、试运行期服务人员等）数量配置、岗位设置，技术水平、同类项目实施经验等内容进行综合评议（4分）： 服务人员数量配置和岗位设置合理、技能水平高、所有服务人员均具有同类项目实施经验且较为丰富的，得4分； 服务人员数量配置和岗位设置较为合理、技能水平较高、超过半数及以上服务人员具有同类项目实施经验且较为丰富的，得2分； 服务人员数量配置和岗位设置不合理、技能水平差、同类项目实施经验不足的，得1分； 未提供的不得分。 |
|  | 11、履约能力 | 2分 | 投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、隐私安全管理体系认证证书、CCRC信息安全服务资质认证证书的，每提供1本有效证书的加1分，最高加2分。 注：投标文件中根据上述要求提供有效的证书复印件。 |
|  | 12、业绩 | 2分 | 2021年1月1日以来，投标人具有信息化系统/平台新建或升级或运维服务业绩的，每个业绩得0.5分，最高2分。投标文件中提供业绩合同复印件加盖公章，以合同签订时间为准；同一项目不同年度的合同只计1次分。 |
| 报价分（20分） |  | 评标基准价指的是满足采购文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标人的投标报价；参与评审的价格为评标基准价的得满分20分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |  |

# 第五章  政府采购合同

无线遥控终端及监控系统改造项目政府采购合同

甲方：宁波市市政设施中心

住所地：

联系方式：

乙方：（中标人）

住所地：

联系方式：

无线遥控终端及监控系统改造项目（项目编号：SZJS2024136G）于    年   月  日进行公开招标，确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

- 项目名称：无线遥控终端及监控系统改造项目

二、合同履约期限：第一阶段为项目优化服务期：合同签订完成后120日历日内完成所有优化服务内容并初步验收合格；第二阶段为试运行服务期：初步验收合格之日起提供为期1年的试运行服务，在试运行服务期结束后30日内完成综合验收并交付甲方。综合验收通过之日起继续提供为期1年的质量保证服务。

三、合同金额、履约保证金：

3.1合同金额为（大写）：          （小写：   元）；合同金额为完成本项目所有服务所需的履行合同的最终价格，包括但不限于需求调研、满足招标文件要求的各系统优化服务和综合服务、培训、验收、试运行服务、质量保证服务、管理费、税金等完成本项目的一切费用。

3.2履约保证金：

3.2.1履约保证金金额：合同总价的1%；即：（大写）：          （小写：   元）。

3.2.2履约保证金形式：以保函或保险保单形式递交至甲方；

3.2.3履约保证金提交时间：合同签订后15个工作日内；

3.2.4履约保证金的退还：乙方提供的履约保函或保险保单应明确有效期持续至甲方综合验收合格通过之日。甲方在综合验收通过后，退还履约保函或保险保单原件。若合同延期的，则在合同到期之日前30天内递交新的履约保函。

3.2.5履约保证金不予退还或扣除情形：①因乙方原因导致本合同被解除的，乙方除承担相关责任外，甲方还将罚没承包人履约保证金。②因乙方经营不善而造成拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，甲方有权从履约保证金中支付相关费用。③乙方损坏甲方设施、设备且不按规定赔偿，甲方有权从履约保证金中支取相关赔偿费用。若损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。④乙方未能履行合同规定的任何义务给甲方造成直接或间接损失的，甲方有权直接从履约保证金中得到补偿。⑤如果乙方毫无理由地拖延或拒绝履行合同规定的任何义务，经书面催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权没收全部履约保证金，并另行追索违约赔偿金。⑥乙方提供的服务须和投标文件中所承诺的相符（合同中另有规定除外），如不符，并造成损失的，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

3.4预付款担保

3.4.1预付款担保金额：同预付款相等金额；

3.4.2预付款担保形式：银行或保险公司出具的保函或保险保单；

3.4.3预付款担保提交时间：合同签订后15个工作日内；

3.4.4预付款担保期限：预付款担保提供之日起至综合验收通过之日止；

3.4.5预付款担保的退还：综合验收通过后退还。

乙方在要求退还预付款担保时，应向甲方书面发起退还申请，甲方在收到书面申请并核对无误后7个工作日内退还。

四、项目需求：

4.1具体项目建设内容和要求：详见本招标文件 第二章中的内容。

4.2 优化服务方案详见合同附件1，试运行期内服务内容详见合同附件2。

- 五、人员配置

5.1在整个项目服务期内，项目团队人员应根据招标要求严格配备，必须为具有相应专业技术知识、执业资格或者项目经验的人员。

项目部主要管理人员均要求为乙方正式在职员工；作业人员可由乙方或乙方的分包单位提供，并且允许中标后10个工作日内配备完毕，并提供招标文件规定的相关资料供甲方查验。

5.2从合同开始履行至试运行服务期结束，乙方至少派遣1名项目部主要管理人员至甲方指定地点进行驻点服务工作。乙方派驻人员服从甲方的统一安排；积极配合甲方各项工作的开展。在合同履行过程中，乙方不得擅自对所配备的人员进行更换，若需进行人员更换，必须经甲方同意。驻点人员需为乙方在职员工，合同签订时需提供以上人员的社保缴纳证明及有关有效证书复印件。

5.3以上所有项目团队人员均需按照国家相关规定缴纳保险及购买人身意外保险（150万元/人次）并完成相关培训。

5.4在服务工期内，项目团队应保证服务工作的正常进行，甲方定期或不定期对项目团队人员的服务进行抽查，如发现人员不到位、专业水平低、责任心不强或违反廉洁自律等规定的，甲方提出要求必须无条件更换，如甲方提出更换后仍未更换，甲方予以解除合同且不再支付已完成工作所产生的费用

5.5乙方为本项目配备的服务人员如下：中标后补充，详见合同附件3。

六、组成合同的文件

6.1本合同协议书

6.2中标通知书

6.3招标文件

6.4投标文件及其附件

6.5图纸

6.6其他合同附件

双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 七、付款方式

7.1合同生效并具备实施条件后的7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为预付款（乙方需提供同等金额的预付款保函或保险保单）；

7.2初步验收合格且试运行服务开始之日起15日内向乙方支付合同总金额的30%；

7.3试运行服务期满、综合验收合格并交付甲方后15日内向乙方支付[合同总金额的15%-合同违约扣罚金额（如有）]。

7.4双方确定结算金额后15日内支付余款。

注：付款前，乙方需向甲方提供规范、等额增值税专用发票；由于乙方未能提供发票的，甲方有权拒绝支付采购款而不承担违约责任。本项目经费由政府拨款，如因政策的影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。

八、乙方承担的工作内容与责任

8.1应遵守国家规定的各项法律法规规章制度，严格按照合同要求及甲方所制定的规章制度进行作业，如违反以上规定造成事故的，甲方有权单方面终止合同，并由乙方承担法律责任、违约责任、赔偿甲方的一切经济损失；

8.2严格按照投标文件执行。负责组织、管理和实施工作，进行规范、安全、有序的服务。

8.3对甲方的公共设施不得擅自占用和改变使用功能，如需扩建或完善配套项目，须事先征得甲方同意，并报有关部门批准后，方可实施。

8.4乙方的项目负责人、技术负责人、实施团队成员及其他工作人员须严格遵守安全规定，因乙方责任造成的安全事故、财产及人员损失，全部由乙方承担。

8.5乙方不得将甲方的技术信息、业务信息、业务数据等泄漏给第三方，由此造成的后果，全部由乙方承担。

九、项目管理

9.1乙方项目负责人和技术负责人必须与投标时所承诺的人员一致，并在开工前到任。未经甲方书面许可，乙方不得更换项目负责人和技术负责人。乙方项目负责人以及关键岗位人员的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号（如有）、注册证书号（如有）、执业印章号（如有）、安全生产考核合格证书号（如有）等须真实有效。

9.2关于项目负责人和技术负责人的在场要求：项目开工至完工期间，项目部主要管理人员（项目负责人和技术负责人）、驻点人员应定点考勤打卡，每月在岗天数不得少于22天，且重要项目例会、验收环节等必须由项目负责人和技术负责人参加。

9.3乙方须向甲方提交试运行期的保障人员名单，并确保真实有效，服务期间，不得随意变更。

十、服务要求

10.1服务质量保证

10.1.1乙方保证优化涉及的更换产品必须是出厂原装合格产品,如发生所供的产品与合同不符,甲方有权拒收或退货,由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

10.1.2在项目综合验收交付时，乙方必须向甲方提供产品/系统说明书、质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备附件。

10.1.3乙方所提供的服务及配套的产品必须参照设计图纸及产品规格技术要求完成，如乙方未按照要求提供对应服务及产品，甲方有权要求乙方更换对应设备并返工，拒不整改的，甲方有权取消合同。

10.1.4乙方在项目实施前，提供系统优化对接方案以及设备接入方案，设备能够正常接入系统，经甲方同意后，方可进场实施，且不得影响照明设施日常运行管理工作。

10.2在项目质量保证服务期内，乙方应保证所有产品能够正常使用、系统正常运行，并免费负责修理和替换任何由于质量问题造成的损坏及故障。一般故障在一小时内响应，3日内予以修复，特殊故障经甲方同意延期后，应在7日内予以修复。

10.3 应急保障服务。在整个项目服务器内，如遇重大活动、重大节假日、极端天气等情况，乙方应提供全面的应急保障服务，具体内容包括但不限于：

10.3.1根据系统设备特点和潜在风险，制定详细的应急响应预案，包括故障排查流程、紧急恢复措施、人员分工及通讯机制等。

10.3.2建立24小时应急响应机制，值班人员电话365×24小时保持畅通，应急保障期间安排人员在市照明所监控中心24小时值班，确保在接到故障报告后能够迅速响应，并立即启动应急处理流程。

10.3.3在发生网络安全事件时，立即启动应急处理流程，隔离受影响系统，防止攻击扩散，并尽快恢复系统正常运行。

10.3.4定期对系统维护人员进行应急培训和演练，提高其在紧急情况下的应对能力和操作技能。向用户提供应急操作指南，培训其在紧急情况下如何正确操作系统，减少误操作带来的风险。

10.4车辆设备应常备,建设期车辆不少于3辆，试运行期不得少于1辆。在应急保障期间或发生突发事故，服务单位驻点人员在接到甲方通知后，应保证所需的机械设备、车辆、应急物资在30分钟内（如投标时承诺到场时间小于30分钟的，按投标承诺为准）到达指定地点。

10.5财产保护要求：本项目全部资产属甲方所有，合同履约期内，乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

10.6数据信息隐私保密要求:在合同履约期内，乙方应对系统状况和数据信息严格保密。未经甲方同意，乙方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

10.7知识产权要求：乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，同时做好知识产权保护工作。

10.8项目管理与实施要求

10.8.1文档资料及数据管理

文档是保证项目的实施连贯性的重要保证，乙方需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受甲方对项目各阶段评估分析和监督管理，同时系统升级建设完成后，所有的数据资料上传至甲方指定的服务器上。

10.8.2项目培训要求

乙方须提出详细的项目培训计划，具体如下：

（1）对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

（2）培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由甲方提供；

（3）提供系统操作培训：主要面向甲方相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；

（4）提供系统日常维护系统培训：主要面向甲方信息管理技术人员及业务科室人员进行培训，使其能对系统熟练操作和日常的维护以及能对一般系统故障进行处置，要求试运行期间提供2次培训。

10.8.3安全生产要求

（1）乙方须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的法律法规要求，确保作业安全。

（2）乙方须建立并认真落实安全生产责任制度，建立安全管理组织机构、配备合格的现场安全负责人。

（3）乙方在检查作业中应采取充分而必要的安全措施，确保安全作业；对检查过程的安全生产负全责，由于乙方自身原因造成的安全事故由乙方承担法律和经济责任。

十一、验收

11.1初步验收：完成所有改造服务内容后，符合试运行要求。

11.2综合验收：符合国家标准、《宁波市政府采购履约验收管理办法》、《宁波市市政设施中心政府采购履约验收管理办法》规定。验收后应包括，但不限于以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。(1) 项目实施确认书；(2)设备资料；(3)维护手册；(4)使用操作手册；(5)项目验收报告。

11.3验收中发现达不到验收标准的，乙方必须在甲方要求时限内完成整改，因此产生的所有费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的损失。

十二、项目结算

12.1乙方应当在综合验收合格后20天内向甲方或其委托的造价咨询人提交完整的结算资料3份。超过上述时间未递交完整资料的，每超过1天扣罚人民币5000元。

12.2乙方有义务积极配合审计工作，确保审计工作的顺利开展。

十三、合同终止

13.1 乙方在合同有效期内，不得无理由终止合同，确有特殊情况的，须提前10日向甲方提出书面申请，经甲方同意后，方可终止合同。因乙方不能保证工作质量，达不到项目建设内容和要求（详见本招标文件 第二章中的内容），或发生重大差错事故的，甲方可有权终止协议，乙方承担全部责任。

十四、分包与转包

严禁转包、合包，未经甲方书面同意，不得分包；否则一经发现，甲方有权单方面解除合同，由此造成的一切损失均由乙方承担。

十五、违约责任及考核要求

项目考核周期为合同起始之日起至试运行服务期结束，考核形式分为月度考核与项目考核，主要针对优化服务、试运行期服务、台账资料、人员到岗、机械设备配置、应急保障服务等方面进行监管考核。

15.1 无线遥控终端及监控系统改造服务考核细则

15.1.1 系统平台优化服务：乙方应根据招标文件要求提供宁波市照明控制系统（包括可视化平台）、宁波市夜景场景控制系统、宁波市景观照明控制系统的各类优化服务。单项服务质量不达标的，按该项服务的对应中标价格在结算支付时予以扣除。优化服务项目质量不达标数量≥3项的，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

15.1.2 设备检测测试服务：乙方应在签订合同后的30日内提供样品设备并配合甲方完成功能检测和接入测试，未能如期提供专业第三方出具的产品功能检测合格报告或通过产品接入测试的，扣除200000元。

第一次检测测试未通过，乙方应及时对样品设备进行优化改进或更换，15日内完成第二次检测测试，未如期完成的扣除400000元。

第二次检测测试未通过，乙方应及时对样品设备进行优化改进或更换，15日内完成第三次检测测试，未如期完成的扣除600000元。

第三次检测测试未通过，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

15.1.3 设备安装调试优化服务：乙方应根据招标文件要求对各类设备开展安装、调试、优化服务。

（1）未按要求完成无线遥控终端区域产权划分、编号更新、拆除、迁址、安装、更新、调试服务的，扣除5000元/套。

（2）未按要求完成市管无线遥控终端回路信息更新、互感器配比优化、通讯模块升级的，扣除5000元/套。

（3）未按要求完成终端数据普查服务的，扣除2500元/套。

（4）设备安装、调试、优化服务过程中，作业人员出现违规操作，使用劣质产品配件，未按规范做好设备设置、系统配置、联调联试，数据准确性偏差超出±5%等问题的，扣除5000元/次。

（5）未按要求在合同签订完成后120日历日内完成所有优化服务内容并初步验收合格的，每逾期一日，扣除乙方5000元/天；超过15日未完成的，甲方扣其15万元，超过30日未完成的，甲方有权解除合同，且由乙方承担全部损失。

15.1.4 安全文明管理要求

（1）作业人员应遵守安全文明施工规范，须按规定穿戴整齐。现场抽查发现人员未穿戴整齐，未按要求做好围挡等安全维护工作的，扣除5000元/次。

(2)服务期间因乙方原因发生重大伤亡安全事故，甲方将根据事故的严重程度对乙方予以处罚，具体标准为：每重伤一人扣100000元，每死亡一人扣200000元，最高不超过合同总价的20%。发生一人以上死亡或两人以上重伤或发生其他较重大安全生产事故，甲方有权解除养护合同，且由乙方承担全部损失。

(3)乙方未按要求购买项目部人员人身意外保险的，扣除20000元/人次，若甲方多次提出要求乙方拒不执行的，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。

（4）因乙方未履行安全生产职责，造成财物损坏或人员伤亡的，将由乙方承担全部责任。

15.1.5综合服务

（1）在设备拆装、管线排布调试等过程中，对市照明控制系统、照明设施正常运行造成不利影响的，扣除5000元/次；影响严重的，扣除50000元/次；影响特别严重的，乙方有权根据实际产生的损失要求乙方予以赔偿。

（2）未按招标要求提供用户培训服务与咨询服务的，按该项服务的对应中标价格在结算支付时予以扣除。

（3）在质量保证期内，若因质量问题导致产品、系统故障的，乙方应在一小时内予以响应，一般故障3日内修复，特殊故障经甲方同意后在7日内修复。一小时内未予响应的，扣除2500元/次，未按时限要求进行修复的，每超期一天扣除5000元/日。

（4）在整个项目服务期内，未按要求做好相关台账记录，台账资料、工作报告提交不及时，记录不完整不准确的，扣除2500元/次。

15.2 试运行服务期考核细则

15.2.1 乙方应根据招标要求定期开展针对系统、平台设备的定期巡视、检查工作，个别未按要求开展的或提供的巡视检查记录、报告不完善的，扣除2500元/次。若乙方长期不执行定期巡视、检查工作的，按该项服务的对应中标价格在结算支付时予以扣除。

15.2.2 试运行服务期间，乙方应保障系统平台的运行稳定性与可靠性，每出现一次系统bug或网络安全风险，扣除20000元/次。

15.2.3 试运行服务期间，乙方应保障设备的功能、性能、兼容性能、稳定性能及响应速率，若出现大幅下滑或大规模不符合要求的，甲方有权要求乙方对相关设备进行更换，且由乙方承担全部损失。

15.2.4 试运行服务期间，新装无线遥控终端的故障率应低于2%，若未达标，每超出1个百分点，扣除50000元。

15.2.5 试运行服务期间，若系统设备出现故障，乙方应在30分钟内予以响应，一般系统设备故障24小时内修复，特殊故障经甲方同意后在7天内修复，未按时限要求进行修复的，扣除2500元/次。

15.3 应急保障服务考核细则

15.3.1 在合同履约期内，未按甲方要求安排人员365×24小时电话值班的，扣除2500元/次。

15.3.1 在重大活动、重大节假日、极端天气期间，未按甲方要求安排人员在市照明所监控中心24小时值班的，扣除25000元/次。

15.3.2 在重大活动、重大节假日、极端天气期间，因乙方响应过缓、处置不力，导致出现负面事件的，扣除50000元/次；影响特别严重的，乙方有权根据实际产生的损失要求乙方予以赔偿。

15.4 人员、车辆考核细则

15.4.1在合同履约期内，乙方应按招标要求配置项目相关人员、车辆，在中标后10个工作日内未配备齐全的，甲方扣除10万元；超过15日未到位的，甲方扣其30万元，超过30日未到位的，甲方有权解除合同。

15.4.2 甲方可要求乙方提供项目部所有人员的社保缴纳证明或劳务派遣合同，如发现未缴纳社保、未签订劳务派遣合同的，扣除25000/人次，并有权要求乙方在15天内替换为符合要求的人员。

15.4.3项目优化服务期内，项目部主要管理人员（项目负责人和技术负责人需AB岗，每天需一人在岗）、驻点人员应定点考勤打卡，每月在岗天数不得少于22天，因故缺勤需提前请假，每缺勤1天。扣除2500元/人次。

15.4.4 项目主要管理人员应按要求参加项目例会和重要会议，因故不能到场须提前请假，无故缺勤、离场的，扣除2500元/人次。

15.4.5 未按招标要求配备充足的现场作业人员的，或作业人员未持证上岗、人证不相符的，扣除5000元/人次。

15.4.6 安全员应做好现场的安全生产管理工作，无故缺勤、不作为乱作为，每发现存在以上现象的，扣除5000元/人次。。

注：以上违约金额均允许在合同款项支付时直接扣除。考核细则详见附件8。

十六、不可抗力事件处理

16.1任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。合同签订地在此约定为宁波市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（单位负责人）或授权委托代理人签字、加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3本合同一式拾份，具有同等法律效力，甲乙双方各执伍份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人（签字或盖章）                 法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）

或委托代理人（签字）：                    或委托代理人（签字）：

签订日期：       年   月   日            签订日期：       年   月   日

合同附件：

附件1：优化服务方案详见合同，中标后补充；

附件2：试运行期内服务内容，中标后补充；

附件3：人员配置表，中标后补充；

附件4: 保密协议

附件5：无线遥控终端及监控系统改造项目设备功能检测要求

附件6：宁波市照明控制系统无线遥控终端设备接入开发规范

附件7：无线遥控终端接入测试标准

附件8：	试运行期考核评分表、项目考核评分表

- 第六章  　投标文件格式

格式一：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 注：以采购代理机构于开标当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标结果公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列为失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将取消其中标资格）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 1.投标人的企业法人营业执照复印件（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章） |  | 第（ ）页 |
|  | 2.符合政府采购活动资格条件的声明函。 |  | 第（ ）页 |
|  | 二、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 三、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）有关规定，本项目采取接受分包合同方式，实现预留采购份额专门面向中小企业。若投标人为大型、中型企业，需采取分包合同方式，要求获得采购合同的供应商将采购项目的一定比例分包给一家或者多家中小企业并签订分包意向协议。分包给中小企业的合同金额应当达到的比例为预算总额40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于70%。若投标人为小型、微型企业，可以单独投标。本项目所属行业：软件和信息技术服务业），监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 四、其他特定资格条件（如有） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

格式二：

符合政府采购活动资格条件的声明函

我方郑重声明：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其中标资格。）。

特此声明！

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式三：

评分索引表

| 项目 | 评审内容 | 自评分 得分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信 技术 得分 |  |  |  |

格式四：

投标声明书

致：（采购人或采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），我方愿意参加贵方组织的                      项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式五：

投 标 函

致：                   （采购人名称）

根据贵方为                          （项目名称）的招标公告（项目编号：         ），签字代表       （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90 日历日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                   电话：

传真：                 投标人代表姓名：         职务：

开户银行：             银行账号：

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式六：

法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                               性    别：

年    龄：                               职    务：

身份证号码：

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），为         （项目编号、项目名称）项目，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

特此证明。

后附法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式七：

法定代表人（单位负责人）授权委托书

致       （采购人名称）：

（投标人全称）法定代表人（单位负责人）             （姓名、职务） 授权                 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的                   （项目编号、项目名称）项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

后附授权代表身份证正反面复印件及授权代表开标前近一个月内投标人所缴纳社保证明，加盖公章。

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

投标人单位全称（盖章）：

日  期：

附：

授权代表姓名：（印刷体）

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

格式八：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的 承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：详见第二章招标需求 一、商务要求表及第三章投标人须知前附表。投标人可逐条响应，如全部响应的可在上表空白处注明“全部响应无负偏离”字样。

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九：

# 采购需求响应（偏离）表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 招标文件的采购需求 | 投标文件的采购需求 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：详见第二章 采购需求 （除一、商务要求表外）的内容。投标人可逐条响应，如全部响应的可在上表空白处注明“全部响应无负偏离”字样。如招标文件要求提供证明材料的，应附在本表后面，并在表中标明对应证明材料的所在页码。

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十：

项目业绩表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 产品名称 | 项目甲方联系人/联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准的要求提供相关资料。

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十一：

拟投入本项目的人员配备表

（一）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 开竣工日期 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准提供相关资料加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（二）拟投入本项目的人员配备一览表

项目名称：                     项目编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 年龄 | 学 历 | 身份证号码 | 职称、行业资格 | 相关经验、荣誉 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本项目人员数量总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据评分标准提供相关资料加盖公章。

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十二：

开标一览表

项目名称：                                项目编号：

| 采购内容 | 投标报价（元） | 合同履约期限 |
| --- | --- | --- |
| 无线遥控终端及监控系统改造服务 | 小写：￥ 元； 大写：人民币 元。 |  |
| 投标声明 |  |  |

注：投标报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人（单位负责人）或授权代表签字或盖章。

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十三：投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 服务 | 服务名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强电系统优化服务 | 系统平台优化服务 |  |  |  |
| 2 |  | 可视化平台优化服务 |  |  |  |
| 3 |  | 终端设备功能检测及接入测试服务 |  |  |  |
| 4 |  | 终端设备更新调试服务 |  |  |  |
| 5 |  | 市管终端设备优化服务 |  |  |  |
| 6 |  | 系统接口适配开发服务 |  |  |  |
| 7 |  | 终端数据普查服务 |  |  |  |
| 8 | 弱电系统优化服务 | 设备优化服务 |  |  |  |
| 9 |  | 设备测试服务 |  |  |  |
| 10 |  | 控制系统软件优化服务 |  |  |  |
| 11 |  | 系统调试服务 |  |  |  |
| 12 | 综合服务 | 旧设备拆除服务 |  |  |  |
| 13 |  | 用户培训服务 |  |  |  |
| 14 | 试运行服务 |  |  |  |  |
| 15 | 质量保证服务 |  |  |  |  |
| 16 | 应急保障服务 |  |  |  |  |
| 17 | 咨询服务 |  |  |  |  |
| 18 | 其他（...） |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |

注：1）本表内容由投标人根据实际情况补充填写；2）本表“投标报价”应当与 “开标一览表”的投标报价金额一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十四：

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加无线遥控终端及监控系统改造项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

无线遥控终端及监控系统改造服务，属于软件与信息技术服务行业；服务商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十五：

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式十六：

- 政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 |  |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | / |

注：请各投标人务必填写此表作为投标文件的组成部分。

投标人名称（盖章）：

日  期：