政 府 采 购 项 目

竞争性磋商采购文件

（电子招投标版）

项目编号：NBZC25-001

项目名称：余姚市政务服务数智大厅信创改造和系统升级建设项目

采 购 人：余姚市营商环境建设办公室

采购代理机构：宁波招采工程咨询有限公司

编制时间：2025年2月

目       录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	4

第三章 合同文本	26

第四章 采购内容及要求	30

第五章 磋商响应文件格式	36

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

余姚市政务服务数智大厅信创改造和系统升级建设项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2025年2月25日14时00分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

招标编号：NBZC25-001

项目名称：余姚市政务服务数智大厅信创改造和系统升级建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：508100

最高限价（元）：508100

采购需求：

标项一:

标项名称:余姚市政务服务数智大厅信创改造和系统升级建设项目

数量: 1

预算金额（元）:508100

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：余姚市政务服务数智大厅信创改造和系统升级建设项目建设内容主要包括软件系统新建开发（智慧政务大厅综合管理平台建设、排队叫号系统升级、一体化政务服务运行监测升级）以及led条屏、取号机、等候屏等相关硬件系统进行信创改造（替代），详见第四章采购内容及技术要求

备注：

服务期限：合同签订后5个月内完成安装调试和试运行并通过采购人组织的验收

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年2月14日至2025年2月21日（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取；

方式：

1、本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版。供应商获取磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览磋商文件”直接下载采购文件浏览）；

3、招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2025年2月25日14时00分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台。

五、响应文件开启

时间：2025年2月25日14时00分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）公布，视同送达所有潜在供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：余姚市营商环境建设办公室

地    址：余姚市谭家岭东路2号

传    真：/

项目联系人（询问）：高老师

项目联系方式（询问）：0574-89553710

质疑联系人：刘老师

质疑联系方式：0574-89553706

2.采购代理机构信息

名    称：宁波招采工程咨询有限公司

地    址：余姚市梨洲街道东旱门南路81号白云商贸中心601

传    真：/

项目联系人（询问）：周工

项目联系方式（询问）：0574-62683587

质疑联系人：柳工

质疑联系方式：0574-62683587

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：余姚市财政局

地    址：余姚市南滨江路118号

传    真：/

联系人 ：309办公室

监督投诉电话：0574-89553033

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  磋商须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：余姚市营商环境建设办公室 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市政务服务数智大厅信创改造和系统升级建设项目 项目编号：NBZC25-001 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 磋商范围与内容 | 详见竞争性磋商文件第四章 |
| 5 | 磋商响应方资格 | 详见采购公告 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 6 | 竞争性磋商采购文件的获取 | 详见采购公告 本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）公布，视同送达所有潜在供应商 |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目不用缴纳 |
| 8 | 磋商响应文件的接收 | 磋商响应方应当在磋商响应文件提交截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回电子磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间后传输递交的电子磋商响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 9 | 磋商开始时间及方式 | 磋商开始时间详见采购公告； 1、解密时间：自开启解密后半小时内磋商响应方登录“政采云”平台，进行解密电子磋商响应文件。若磋商响应方在该规定时间内无法解密或解密失败的则作放弃处理。解密响应文件必须有CA锁，路径：登入政采云平台—用户中心—项目采购—开标评标。 2、磋商方式：本项目采用不见面磋商，通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购。磋商响应方的法定代表人或其授权代表人无须来磋商现场，但必须保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅。在磋商开始时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入“政采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、在线磋商、最后报价等，否则自行承担所有不利后果。 【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 95763】 |
| 10 | 磋商响应文件有效期 | 磋商之日起90日历天。 |
| 11 | 合同签订时间及地点 | 时间：成交通知书发出后30天内 地点：采用邮寄方式签订或与采购人协商确定合同签订地点。 |
| 12 | 合同履约保证金 | 履约保证金金额：合同价的1%。 履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳 。 提交时间：合同签订之后10个工作日内提交。 履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金30日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿） |
| 13 | 采购代理费 | 1.招标代理费用收费标准：本次采购代理费按中介超市中选价格由采购代理单位向中标人收取，金额为10500元。 2.收款账号： 开户名：宁波招采工程咨询有限公司 账号：201000367430985 开户行：宁波余姚农村商业银行股份有限公司梁辉支行 |
| 14 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |
| 15 | 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商政府采购项目电子交易操作指南》； 通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。 特别提醒：请使用 windows7 及以上 64 位操作系统，不适用于 mac 或 linux 桌面系统。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，如未申领的供应商，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可： （1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3? keyword=CA） （2）请自行登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 特别提醒：请各投标（响应）人提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址 https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）， 政采云平台客服电话: 95763； |
| 16 | 其他事项说明 | 1、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 2、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和宁波市公共资源交易电子服务系统（余姚）（http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/yuyao/）上公布，视同送达所有潜在供应商。 3、潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商采购文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日（获取磋商采购文件晚于磋商采购文件公告期限届满之日的，以磋商采购文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 4、因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、本公告与磋商采购文件内容如有不一致，以磋商采购文件为准。 |
| 17 | 落实的政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业） |
| 18 | 转包或分包 | 1.本项目允许分包。 2.经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务 |
| 19 | 联合体 | 1、供应商以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当符合资格审查要求，并应当向采购人提交《联合体协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 2、联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定。 3、联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 4、本项目除联合体牵头人外，联合体成员数量不得超过1家。 |
| ▲20 | 对供应商的限制 | 供应商自觉遵守以下对供应商的限制条件，在评审环节发现供应商有以上情况的，其投标无效；在中标后发现的，其成交无效： 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

一、总  则

1.采购范围

1.1本次采购人见前附表。

1.2本次采购项目名称及项目编号见前附表。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商资格详见前附表。

2.2供应商应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.磋商费用

供应商应承担所有与参加磋商有关的全部费用，无论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。磋商响应文件一律不退还。

二、竞争性磋商文件

4.竞争性磋商文件的内容

4.1竞争性磋商文件的组成。

4.1.1第一章 磋商公告。

4.1.2第二章 磋商须知。

4.1.3第三章 合同文本。

4.1.4第四章 采购内容及要求。

4.1.5第五章 磋商响应文件格式。

4.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件要求提供的磋商响应文件，将被视为无效标而导致磋商被拒绝。

5.竞争性磋商文件的质疑与投诉

5.1磋商响应方认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购质疑和投诉办法》执行。

6.竞争性磋商文件的修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、磋商响应文件的编制

7.磋商响应文件的形式

7.1 磋商响应文件形式为电子加密标书。

7.2 电子加密标书（后缀jmbs），按“供应商-电子交易操作手册.pdf”及本磋商采购文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传。

7.3 电子备份标书（后缀bfbs）和纸质磋商响应文件在投标时无需递交。

8.磋商响应文件的效力

8.1 磋商响应方在投标截止时间前需要对磋商响应文件进行补充、修改的，应当使用磋商响应文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，磋商响应方不得撤回投标。

8.2供应商未在投标截止时间前上传电子加密标书的，作无效标处理。供应商在规定时间内按时解密的，以电子加密标书作为评审依据；供应商在规定时间内未按时解密或解密失败，作无效标处理。

8.3 因电子交易平台无法正常运行，采购组织机构应中止电子交易活动，重新发布磋商公告，重新组织采购活动。

8.4 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.4.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.4.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.4.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.4.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

8.5 出现前款规定情形，采购组织机构应中止电子交易活动，重新发布磋商公告，重新组织采购活动。

9. 磋商响应文件制作说明

9.1 电子加密标书（后缀jmbs）的制作

9.1.1 磋商响应方应按照磋商采购文件和电子交易平台的要求编制、加密并递交电子加密标书。电子加密标书中所须加盖公章部分均采用CA签章。

磋商响应方在使用“政府采购项目电子交易平台”的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电电子交易平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

9.1.2 电子交易平台电子投标工具请磋商响应方自行在“浙江省政府采购网”上下载并安装，（“政采云电子交易客户端”下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html），电子投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（网址https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。磋商响应方登录政采云账号，点链接就可以跳转到操作指南的界面。

9.1.3 请使用64位的win7及以上操作系统。

10.磋商响应文件的组成

磋商响应文件由报价部分、资格证明材料和商务技术部分组成：

10.1报价部分：

10.1.1报价部分封面

10.1.2报价部分目录

10.1.3▲磋商响应函(附件一)；

10.1.4▲初次报价表（附件二）；

10.1.5其他需提供的报价资料。

10.2资格证明材料部分（供应商为联合体的提供联合体牵头人及联合体所有成员的资格文件证明材料）：

10.2.1资格证明材料部分封面

10.2.2资格证明材料部分目录

10.2.3▲ 有效的企业营业执照副本复印件加盖公章

10.2.4▲ 中小企业声明函（附件四-1） 或《残疾人福利性单位声明函》（附件四-2）或《监狱企业证明文件》[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

10.2.5▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书；（附件五-1）

10.2.6▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书；（附件五-2）

10.2.7▲有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书；（附件五-3）

10.2.8▲参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书；（附件五-4）

10.2.9▲未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单的声明书；（附件五-5）

10.2.10联合投标协议书（联合体单位提供）（附件六-1）或 联合投标授权委托书（联合体单位提供）（附件六-2） 供应商以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理。

10.2.12分包意向协议（附件六-3）

10.2.13▲法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明（附件七-1）；

10.2.14▲如果供应商派委托代理人参加磋商的，提供法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书（附件七-2）；

10.3商务技术部分：

10.3.1商务技术部分封面；

10.3.2商务技术部分目录；

10.3.3▲供应商情况表（附件八）；

10.3.4▲服务要求与合同条款偏离表（附件九）；

10.3.5为满足评审标准得分而需提供的资料（如有需提供）；

10.3.6供应商认为需要的其他资料。

以上条款中带▲的条款为必备资料，缺少将作无效标处理。

11.磋商报价

11.1 供应商应全面充分了解本项目，阅读采购文件全部内容，按照采购文件规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的费用。

11.2 供应商须按报价部分的格式内容要求填写完整。

12.磋商响应文件的语言及磋商响应货币

12.1 磋商响应文件和与磋商有关的所有文件均使用中文，涉及外文的应提供中文译本。

12.2 磋商报价采用的币种为人民币。

13.磋商有效期

13.1 磋商有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合竞争性磋商采购文件要求的磋商响应文件均保持有效。

13.2 在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内可以根据需要向供应商提出延长磋商响应文件有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求，而不会因此被没收磋商保证金。同意延期的供应商应相应地延长磋商保证金的有效期，但不得因此而提出修改磋商响应文件的要求。在延长期内，本磋商响应文件关于磋商保证金的退还与否的规定仍然适用。

14.磋商保证金

本项目不需缴纳磋商保证金。

15.磋商响应文件的签署及装订

15.1 供应商应按本竞争性磋商采购文件规定的内容编制磋商响应文件。

15.2 盖章说明：电子加密标书中所须加盖公章部分均采用CA签章，按照电子交易平台签章要求完成签章，电子标书内需法定代表人（或企业负责人或经营者）盖电子章的可线下签字或加盖法定代表人（或企业负责人或经营者）实体章后再将其放入线上投标文件内。 联合体投标的，除联合体协议书格式之外，仅由联合体牵头人加盖电子章、法定代表人个人印章即可

15.3本项目为电子招投标，投标人无需装订。

四、磋商响应文件的提交

16.磋商响应文件的投标截止时间及递交方式

16.1 磋商响应文件投标截止时间见前附表，参加投标的供应商必须在磋商开启时间起半个小时内完成磋商响应文件解密工作（用制作磋商响应文件时同一数字认证证书（CA证书）。解密磋商响应文件必须有CA锁，解密路径：登入电子交易平台—用户中心—项目采购—开标评标（如供应商均提前解密完成则可提前进入下一个环节）。

16.2 关于在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）

（2）投标人应于投标截止时间前登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

17.磋商响应文件的修改和撤回

17.1 磋商响应方在磋商响应文件投标截止时间前，可以对电子加密标书进行补充、修改或者撤回，补充或者修改电子加密标书的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回电子加密标书。磋商响应文件投标截止时间后传输递交的电子加密标书，将被电子交易平台拒收。

17.2 磋商响应文件投标截止时间后磋商响应方不得撤回磋商响应文件。

五、磋商评审要点

18.磋商

本项目采用不见面磋商，通过“政采云电子招投标系统”实施电子化方式采购。磋商响应方的法定代表人或其授权代表人无须全程在磋商现场，但必须保障“政采云电子招投标系统”实施及通讯的顺畅。在磋商开标时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入电子交易平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、在线磋商、最后报价等，否则自行承担所有不利后果。

19.评审

19.1 磋商小组：

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

19.2 磋商原则：

19.2.1 公平、公正地对待所有合格的磋商响应方；

19.2.2 遵守《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定；

19.2.3 磋商必须以竞争性磋商采购文件中各项规定条件为准。

19.2.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商就有关价格、技术、交货期、付款方式、售后服务等问题分别进行一轮磋商或多轮磋商。

19.2.5 凡出现以下情况之一的磋商响应文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分。

19.2.5.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

（1）不符合政府采购法第22条第一款之规定；

（2）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以磋商响应文件提交截止日“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格磋商响应方的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（3）不符合资质条件的。

19.2.5.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

（1）未按要求提供带▲的有关资料；

（2）未满足磋商采购文件第四章中要求的；

（3）磋商有效期少于磋商采购文件要求的；

（4）未按竞争性磋商采购文件规定要求盖章的；

（5）提供的电子加密标书无法读取的；

（6）报价超过任一设置的最高限价的；

（7）磋商响应文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

（8）报价错误且不同意按磋商采购文件要求进行修正的；

（9）磋商响应方应做好详细的投标成本测算，有下列情形之一的，视为磋商响应方不能证明其报价合理性：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（10）法律、法规和规章规定的其他情形。

19.2.6 在磋商采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

19.2.6.1对竞争性磋商采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的；

19.2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.2.6.3因重大变故，采购任务取消的。

19.3 磋商程序：

19.3.1 磋商响应文件投标截止时间后，磋商响应方登录电子交易平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子加密标书进行在线解密。在线解密电子加密标书时间为磋商开启时间起半个小时内。对在规定期限内解密的标书进行电子开标。（如供应商均提前解密完成则可提前进入下一个环节）

19.3.3 磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

19.3.4 公开资格和商务技术评审结果（原则上具体得分情况在最终报价提交后公布）；

19.3.5 在系统上开启初次磋商报价；

19.3.6 磋商小组与磋商响应方进行在线谈判；

19.3.7 在系统上开启新一轮谈判报价或最终报价。

（以上流程按政采云实际流程为准）

19.4 最终报价

19.4.1 经磋商小组对资格和商务技术响应文件评审符合要求的磋商响应方在系统规定的30分钟内进行最终报价；

19.4.2 磋商响应方在系统规定的30分钟内未最终报价或超过30分钟后最终报价的，系统上确定的仍是上一轮的报价；

19.4.3磋商响应最终报价应等于或低于磋商响应初次报价，如供应商未在规定时间内作出最终报价，以初次报价作为其最终报价；

19.4.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

19.5对磋商响应文件的初审：

19.5.1 初审内容为磋商响应文件是否符合竞争性磋商采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误，文件签署是否齐全及磋商保证金是否提交。

19.5.2 磋商时，磋商采购文件中磋商响应函内容与磋商采购文件中明细表内容不一致的，以磋商响应函为准。初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）初次报价表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）初次报价表的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）磋商响应方不同意以上修正，则其响应磋商将被拒绝。

（6）与竞争性磋商采购文件有重大偏离的磋商响应文件将被拒绝。

（7）采购人对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商后的任何外来证明。

19.6 磋商响应的澄清：

19.6.1 磋商小组有权就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容向磋商响应方提出询问或澄清要求。磋商响应方必须在“政采云电子招投标系统”中规定的时间内进行答疑和澄清，否则作放弃磋商处理；

19.6.2 凡发现有两份及以上磋商响应文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，磋商响应方无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经磋商小组半数以上成员确认，其磋商响应文件按无效标处理，不进入下一阶段的磋商。

19.7 磋商响应文件的评审:

19.7.1 磋商严格按照竞争性磋商采购文件的要求和条件，以公正、公平、效益的原则进行；

19.7.2 磋商过程中如发现有舞弊情况，由磋商小组集体讨论，予以认定。

19.7.3 评审过程中，采购人有权就磋商响应文件中含混之处向磋商响应方提出询标或澄清要求，磋商响应方应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为磋商响应文件的一部分，磋商响应方对磋商响应文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

19.7.4 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

19.7.5 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。

20.磋商过程保密

20.1 磋商之后，直到授予磋商响应方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商响应的有关资料以及授标意向等情况，均不得向磋商响应方或其他无关人员透露。

20.2 在磋商期间，磋商响应方企图影响采购人的任何活动，将导致磋商响应被拒绝，并承担相应法律责任。

21.评审报告

21.1 磋商小组应向采购人提交评审报告。

21.2 评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商采购文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

21.3 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.定标

22.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

22.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.结果公告

在采购人成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商采购文件随成交结果同时公告。

六、磋商评审细则

24.磋商办法

本项目采用“综合评分法”：是指响应文件满足磋商采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

25.评审细则

25.1 根据本项目竞争性磋商采购文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对供应商的磋商响应文件中的技术、资信、商务、价格等内容进行评分，最终得出该供应商的总分；按照各供应商综合得分高低进行排序，综合得分最高的供应商为第一预成交供应商，得分次高的供应商为第二预成交供应商。第三高得分的为第三预成交供应商。各供应商的最终得分若出现并列分，则最终报价低的排列在前；评审得分且最终报价相同的，按照技术指标（技术指标是指资信商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

25.2 磋商得分分布：磋商总分为100分，详见评审标准本章第25.6条款。

25.2.1 根据竞争性磋商采购文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的磋商响应文件才能进入商务技术评议。

25.2.2 综合评分主要因素是最终磋商总报价、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对竞争性磋商采购文件响应程度，评审时磋商小组各成员应当独立对每个入围评审的供应商的磋商响应文件进行打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.3 评审办法：

25.3.1 由磋商小组对各供应商的磋商响应文件进行审阅，然后对供应商进行询标和评议，并按以上指标（除报价部分外）进行记名打分。

25.3.2 商务技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。采购工作人员统计、汇总所有磋商小组成员对每一份磋商响应文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份磋商响应文件技术和资信部分的平均得分（所有分值保留两位小数）。

25.3.3 最终磋商报价部分的评审，先由磋商小组对各供应商的分项报价进行分析。审查最终磋商报价是否符合竞争性磋商采购文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算（分值保留两位小数）。

25.4最终得分与预成交供应商的确定：

25.4.1 各供应商最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝报价部分得分＋商务技术部分得分。

25.4.2 磋商小组在审标、询标的基础上根据竞争性磋商采购文件规定的评审办法

25.4.3 本项目采用综合评标法，按照各供应商综合得分高低进行排序，综合得分最高的供应商为第一预成交供应商，得分次高的供应商为第二预成交供应商。第三高得分的为第三预成交供应商。各供应商的最终得分若出现并列分，则最终报价低的排列在前；评审得分且最终报价相同的，按照技术指标（技术指标是指资信商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

25.5 例外处理

25.5.1采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.6评审标准

| 评标项目 | 评审内容及评分说明 |  | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（20分） | 价格分 | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价,评标基准价得分为满分20分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×20分。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 20 |
| 商务技术分（80分） | （客观分）技术响应性（18分） | 根据投标人对招标文件“技术需求”的技术参数响应情况进行评议。完全响应招标文件技术参数的得18分，带“▲”技术参数每负偏离1条扣2分，其他技术参数每负偏离一条扣1分，扣完为止。 | 18 |
|  | （主观分）总体建设方案（4分） | 评委根据投标人提供的本项目总体建设方案（包括但不限于整体建设方案、系统框架设计、网络架构设计、业务流程设计等）进行评审。 总体建设方案内容详尽全面，所有关键环节都已充分考虑，设计和方案都具备较高的可行性和合理性，能够高效地支持项目实施，且具有一定的创新性或额外优势得4分。 总体建设方案全面且具体，涵盖了大多数关键部分，设计框架清晰，能够较好地支持项目实施，但某些细节或某些部分的可行性可进一步完善或需要优化得3分。 总体建设方案提供了基本的建设内容和设计，但某些方面缺乏详细描述或细节，部分内容可能存在可行性疑问，但整体框架合理得2分。 总体建设方案内容不完整，存在重大缺失，很多关键部分未涉及或未给出具体细节，可能对项目实施有较大影响得1分。 该部分完全缺失或严重不符合要求，没有提供任何有效信息或方案，无法满足基本要求得0分。 | 4 |
|  | （主观分）可行性分析（4分） | 评委根据投标人提供的本项目整体分析情况（包括但不限于本项目系统定位、用户需求分析和建设目标的理解；政务服务中心“一网通办”相关指标分析；风险点分析及对策；重难点分析及解决措施）进行评审。 方案分析非常详细且全面，清晰地呈现了项目的系统定位、用户需求分析、建设目标、风险点及对策、重难点的解决措施等内容，且提供了切实可行的解决方案。各项分析深入且具有高可操作性，方案对项目实施有很大帮助的得4分。 方案分析较为全面，涵盖了大部分关键内容，能够清晰地展现项目目标、风险点、重难点等方面的理解，整体方案合理可行，但可能存在少许细节不足或某些分析尚需进一步补充和完善得3分。 方案提供了部分分析，涵盖了部分关键内容，但缺乏详细的描述和深入的理解，某些关键点（如风险点分析或重难点分析）处理不当，整体分析不够全面或存在疑问得2分。 方案内容严重不完整，分析不全面，缺乏关键分析内容，导致项目实施存在很大风险或难以实施。例如，未深入分析系统定位或风险点，无法满足基本需求得1分。 该部分完全缺失或严重不符合要求，未对项目的各项分析进行任何有效陈述，无法满足基本要求得0分。 | 4 |
|  | （主观分）现场调研分析（4分） | 评委根据投标人提供的本项目的历史已建系统的调研与项目可行性分析；业务协同和项目建设需要对接的系统；现场硬件设备调研及国产化信创适配情况分析进行评审。 调研全面详细，项目可行性分析深入，系统对接方案明确合理，硬件调研详细，国产化信创适配情况全面分析，系统对接方案具高度可行性得4分。 调研较为全面，项目可行性分析清晰，对接的系统和协同方案较为完整，硬件调研较为充分，国产化信创适配分析有深度，系统对接方案基本合理得3分。 调研较为充分，项目可行性分析基本到位，系统对接方案列举准确，但缺少详细协同策略，硬件调研和国产化适配分析较为简略，部分方案可行性不足得2分。 调研较少，分析不深入，项目可行性分析不充分，系统对接方案不完整，硬件调研和国产化适配分析缺失，系统对接方案缺乏可行性分析得1分。 没有调研或调研内容不全，项目可行性无法判断，未涉及业务协同需求，硬件调研和国产化适配分析完全缺失，系统对接方案不明确得0分。 | 4 |
|  | （主观分）数据资源体系建设方案（3分） | 评委根据投标人提供的本项目数据资源体系建设方案（包括但不限于数据库设计；数据归集、治理；数据共享方案；数据安全设计方案等）进行评审。 方案非常详细全面，涵盖了数据库设计、数据归集与治理、数据共享方案和数据安全设计方案等各方面内容，分析深刻且清晰，方案合理且具备高度可行性，能够有效解决项目中可能出现的数据管理和安全问题，方案实施有明确路径和措施得3分。 方案较为详细，涵盖了大部分关键内容，数据库设计、数据归集与治理、数据共享方案和数据安全设计方案等方面考虑较为周全，但可能在某些细节上未涉及或分析不够深入，整体方案合理并具备较高可行性，但存在一定的改进空间得2分。 方案内容较为简略，涉及的方面有限，数据库设计、数据归集与治理、数据共享方案和数据安全设计方案中某些重要环节缺失或分析不足，方案的合理性和可行性存在一定问题，缺乏可操作性或需要进一步优化得1分。 方案不完整，未能有效覆盖数据库设计、数据归集与治理、数据共享和数据安全设计等关键内容，缺乏可行性分析，方案实施存在较大风险或难度，无法为项目提供有效支持得0分。 | 3 |
|  | （主观分）信息安全保障体系设计（4分） | 评委根据投标人提供的针对本项目的信息安全保障体系的设计技术方案进行评分。 方案非常详细且全面，充分考虑了信息安全保障的各个方面，包括但不限于数据加密、身份认证、访问控制、日志审计、应急响应等，技术方案具备高度的可行性与合理性，能够有效应对潜在的安全风险和威胁。方案的实施路径明确，能确保系统的长期安全运行，并包含详尽的监控与维护措施得4分。 方案较为全面，涵盖了信息安全保障的主要内容，且技术方案合理，具备较高的可行性。虽然在细节上可能存在一定的改进空间，但整体方案能够满足基本的安全需求，并有效应对常见的安全威胁，具有较高的执行可能性得3分。 方案内容较为简略，虽然覆盖了信息安全的基础要求，但存在一些重要方面的缺失或不够详细，技术方案的可行性与合理性存在一定问题。方案可能无法有效应对复杂的安全威胁，或需要进一步的优化与补充，实施难度较大得2分。 方案内容缺乏深度，未能充分考虑到信息安全保障的关键领域，技术方案存在明显的漏洞，可能导致信息安全无法得到有效保障。方案的可行性较低，实施起来存在较大风险，无法确保项目的数据安全和信息保护得1分。 方案完全缺失或非常不完整，未考虑到信息安全的关键问题，技术方案无法有效保障系统的安全，存在严重的安全隐患。方案缺乏可行性或合理性，实施后可能导致严重的安全问题得0分。 | 4 |
|  | （主观分）详细设计方案（5分） | 评委根据投标人提供的本项目的详细设计方案（包括但不限于详细功能设计、系统部署方案、系统详细运行保障方案、安全设计方案、运维服务方案）进行评审。 方案非常详细且全面，覆盖了所有关键方面，包括详细功能设计、系统部署、运行保障、安全设计和运维服务等。每个部分都具有极高的可行性和合理性，能够有效指导项目的实施和长期运行，充分考虑了实际操作中的潜在问题和解决方案。方案非常成熟、完整，实施起来具有很高的可操作性和可持续性得5分。 方案较为详细和全面，涵盖了各个重要方面，功能设计、系统部署、运行保障、安全设计和运维服务等部分内容分析深入，方案具备较高的可行性和合理性，能够有效支持项目的顺利实施。虽然有少许细节可以优化，但整体方案具有很高的可操作性得4分。 方案较为全面，涵盖了大部分关键内容，但在某些方面（如功能设计、部署、保障方案等）可能未完全详细或有些部分略显简略。整体方案合理、可行，但在实施过程中可能存在一定的挑战或需要进一步优化的地方得3分。 方案内容较为简略，虽然涉及了功能设计、系统部署和其他方面，但缺乏充分的细节或深度，某些关键部分未完全考虑。方案的可行性和合理性存在一定问题，可能无法顺利实施或在实施过程中需要进行较大修改和调整得2分。 方案存在较大缺陷，未能详细覆盖项目所需的关键设计部分，或者某些重要内容缺失。技术方案的可行性和合理性较低，实施过程中可能面临较大风险或难度，无法确保项目的顺利执行得1分。 方案严重缺失或完全不完整，缺少必要的功能设计、部署方案、运行保障、安全设计或运维服务等，方案无法有效支持项目的实施，缺乏可行性和合理性，实施后可能带来严重问题或失败得0分。 | 5 |
|  | （主观分）项目实施方案（5分） | 评委根据投标人提供的本项目实施方案（包括但不限于实施管理、进度安排、质量保证、人员安排、施工规划、施工图纸设计与提供等方面）进行评审。 方案非常详细且全面，涵盖了所有关键方面，功能设计、系统部署、运行保障、安全设计和运维服务都非常成熟且可行，能够有效指导项目实施，并充分考虑潜在问题及解决方案，具有高可操作性和可持续性得5分。 方案较为详细，涵盖了各个重要方面，方案具备较高可行性和合理性，能够有效支持项目实施，虽然细节上可以优化，但整体具有高可操作性得4分。 方案较为全面，涵盖大部分关键内容，但某些部分略显简略或不够详细，实施过程中可能需要进一步优化得3分。 方案简略，部分内容缺乏详细设计，实施过程中可能面临较大问题或需较大调整，方案的可行性和合理性较低得2分。 方案存在较大缺陷，关键部分未充分设计，实施过程中可能面临较大风险，方案的可行性较低得1分。 方案严重缺失，缺少关键设计内容，无法有效支持项目实施，实施后可能带来严重问题得0分。 | 5 |
|  | （主观分）应急保障措施（3分） | 评委根据投标人结合自身经验，从不同场景故障、不同等级故障导致应急保障措施进行评审。 应急保障措施非常详细且全面，涵盖了不同场景下的各类故障及不同等级的应急响应方案。每种故障类型和等级的应急措施都非常清晰合理，能够有效地应对可能出现的任何紧急情况，方案具有高度可行性和执行性得3分。 应急保障措施较为详细，涵盖了大部分常见故障和不同等级的应急响应方案。虽然方案清晰、合理且可行，但可能在某些特殊场景或极端故障情况下的应对措施有所不足或未完全覆盖得2分。 应急保障措施内容较为简略，仅涵盖了部分故障类型和应急响应方案。方案的合理性和可行性有待提高，部分故障和应急场景未充分考虑，实施过程中可能存在一定的困难得1分。 应急保障措施不完整或缺失，未考虑到不同场景或不同等级故障的应急响应，方案缺乏可行性和合理性，无法有效应对可能出现的紧急情况得0分。 | 3 |
|  | （主观分）售后服务方案（3分） | 评委根据投标人提供的本项目售后服务方案【包括但不限于服务响应时间、技术支持、服务体系、响应时间(包括备件响应时间)、售后服务保障、售后服务机构的设置和故障处理能力等】进行评价。 售后服务方案非常详细且全面，涵盖了服务响应时间、技术支持、服务体系、备件响应时间等所有关键要素。服务响应及时，技术支持全面，故障处理能力强，售后保障措施充分。服务机构设置合理，有完善的服务网络和资源支持，方案具有很高的可操作性，能够有效保障项目实施后的长期服务需求得3分。 售后服务方案较为详细，涵盖了大部分关键内容，服务响应时间、技术支持等方面得到了较好的规划。虽然方案在细节上可以进一步优化，但整体方案具备较高可行性，能够满足基本的售后服务需求，响应及时且能够有效解决常见故障得2分。 售后服务方案较为简略，虽然涵盖了基本的服务响应时间和技术支持等内容，但在服务体系、备件响应时间、故障处理等方面有所不足。方案的可行性和细节不够完善，可能在实际运作中面临一定挑战，不能完全满足项目实施后的售后需求得1分。 售后服务方案严重缺失或非常不完整，未能有效覆盖服务响应时间、技术支持、售后保障等关键要素。缺乏明确的服务体系和机构设置，故障处理能力不足，无法保障项目的后续服务，实施后可能出现严重的服务问题得0分。 | 3 |
|  | （主观分）培训方案（3分） | 评委根据投标人针对本项目提供的培训方案的培训内容（包括但不限于上岗前培训、工作期间培训等）、培训目标明确度、培训方式多样性等因素进行评议。 培训方案非常详细且全面，涵盖了上岗前培训、工作期间培训等所有关键内容。培训目标非常明确，能够有效指导员工成长和提升，培训方式多样，涵盖了线上与线下、理论与实践等多种形式，方案具有高可操作性和实际效果得3分。 培训方案较为详细，涵盖了大部分关键内容，培训目标明确，能够较好地支持员工的成长和能力提升。培训方式多样，虽然可以进一步优化，但整体具有较高的可行性和效果得2分。 培训方案内容较为简略，虽然包含了上岗前培训和工作期间培训等内容，但部分关键细节不足，培训目标不够明确或缺乏针对性。培训方式较为单一，整体方案的可行性和实施效果较低得1分。 培训方案不完整或缺失，未能覆盖上岗前培训或工作期间培训等内容。培训目标模糊，缺乏明确的指导性，培训方式单一，方案缺乏可行性，难以实施或效果差得0分。 | 3 |
|  | （主观分）系统展示 （10分） | 投标人结合采购文件的要求，对下列功能系统进行展示，由评委进行评审： ①展示排队叫号系统取号机线下取号，取号机支持刷身份证、手机号取号，展示叫号软件叫号并显示相关叫号信息以及办理时长，支持等候区显示屏联动，叫号软件退出同时发送暂停服务至电子评价工牌，支持办理完结唤起评价并进行评价操作。 展示智能综合排队叫号系统后台取号部门配置、队列配置、窗口配置、人员配置、号票配置、规则配置，展示智能综合排队叫号统计分析后台，包含数据统计模块、实时监控模块，支持按人员、业务类别、部门、大厅等多个维度进行数据汇总，可按年、月、日的时间粒度进行数据统计，支持整合来自各模块的数据，包括业务办理记录、评价情况等，形成统一的数据视图。（0分、1分、2分） 系统展示非常全面，涵盖了所有功能得2分；系统展示较为全面，涵盖了大部分关键配置项，但某些功能细节或模块可能未完全展示得1分；系统展示不完整，缺少某些关键配置项得0分。 ②展示自动化运维系统，支持运维监控，综合业务指标分析，涵盖：IT基础设施、数据库、中间件、应用服务等。网络拓扑及实时流量显示，个性化、专业化的拓扑组织、管理网络。支持资产管理，服务器，交换机等资产信息可直接录入平台，录入后可对资产信息配置，补充供应商、资产使用部门、存放地点、资产归属业务、资产类型、机柜管理、合同管理等相关信息；支持工单运维，实现运维服务的派单、工单流转服务，包含定时巡检、实时巡检、巡检统计等功能。工单可在运维监控模块的支持下产生（包括告警工单、与巡检工单），也可直接新增；新的工单由工作人员在系统内指派给对应人员，进入工单处理状态、工单可在多人之间流转，工单定期生成巡检统计。 系统展示非常全面，涵盖了所有功能得2分；系统展示较为全面，涵盖了大部分关键配置项，但某些功能细节或模块可能未完全展示得1分；系统展示不完整，缺少某些关键配置项得0分。 ③展示考勤系统-考核奖励模块，在系统内导入模版，生成考核表，对接大厅考勤系统（考勤详情与违纪情况）自动计算窗口积分（展示分值计算规则、积分计算与管理）并划分优胜窗口，完成窗口计算后，根据参数配置规则计算个人得分，并对窗口和个人考核情况进行统计分析等。（0分、1分、2分） 系统展示非常全面，涵盖了所有功能得2分；系统展示较为全面，涵盖了大部分关键配置项，但某些功能细节或模块可能未完全展示得1分；系统展示不完整，缺少某些关键配置项得0分。 ④展示智慧政务大厅综合管理平台，包括用户管理、个人中心、信息发布管理、政务运营数据监测中心、大厅区域管理、数据预警中心等模块功能；展示大厅及大厅各个不同区域的现状统计分析以及数据联动情况，各业务板块之间的办件数据、取号数据、评价数据等联动分析，通过各业务区域板块孪生平面图查看区域下各窗口状态及详细信息；展示数据预警中心监测和预警分析，包括数据采集、数据分析、预警阈值设定、预警结果生成并通知、决策报告等；（0分、1分、2分） 系统展示非常全面，涵盖了所有功能得2分；系统展示较为全面，涵盖了大部分关键配置项，但某些功能细节或模块可能未完全展示得1分；系统展示不完整，缺少某些关键配置项得0分。 ⑤展示一体化政务服务运行监测，需提供根据现场实际调研设计的demo或系统，展示大厅总览运行监测，包含大厅办事基本情况分析、入驻部门、窗口叫号分析、工作人员工作量分析、人员考勤考核奖励分析服务明星分析、余姚市各便民服务中心详情及办件情况等；展示部门区域运行监测，包含工作负荷状态、实时人流统计以及各部门区域的办事详情；展示窗口承载能力监测分析，包含各窗口超时接待情况、排队过长情况、人员在岗情况、好差评情况，并与数据预警中心联动，实现预警的实时报告；展示政务服务2.0分舱，包括政务服务2.0“一网通办”办件情况、查询各目录办件情况、用户办件情况、大厅明细、办件信息、事项信息等。（0分、1分、2分） 系统展示非常全面，涵盖了所有功能得2分；系统展示较为全面，涵盖了大部分关键配置项，但某些功能细节或模块可能未完全展示得1分；系统展示不完整，缺少某些关键配置项得0分。 注：展示内容应录制为视频文件放入U盘，每个系统提供1个视频，展示总时长不超过10分钟。 视频文件U盘邮寄到本项目代理公司，由代理公司交予本项目评标委员会评审（邮寄的展示文件须用小信封密封完好并加盖投标人公章且在开标截止时间前1个工作日17：00止寄达招标代理公司，逾期代理机构有权拒收） | 10 |
|  | （客观分）人员配备（6分） | 项目负责人（1人）： 具有信息系统项目管理师证书的得2分； 注：1、需提供相关证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分。 2、需提供证书复印件以及投标截止前3个月任一月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明复印件，未提供或提供不全的不得分。 | 2 |
|  |  | 除项目负责人（4人）： （1）具有网络工程师证书的得1分； （2）具有国产数据库认证证书的得1分； （3）具有注册信息安全专业人员证书（即：CISP证书）的得1分。 注： （4）具有软件设计师的得1分； 1、同一人具有两本及以上证书的不同时得分； 2、需提供相关证书复印件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分； 3、需提供证书复印件以及投标截止前3个月任一月由供应商为其缴纳的社保缴纳证明复印件，未提供或提供不全的不得分。 | 4 |
|  | （客观分）资质认证（4分） | ①ISO27001信息安全管理体系认证证书； ②CCRC 信息安全服务资质认证证书； ③ITSS信息技术服务标准符合性证书（三级及以上）； ④数据管理能力成熟度等级认证证书。 每具有1个得1分，最高得4分。 注：提供有效的证书复印件并加盖供应商公章，未提供不得分 | 4 |
|  | （客观分）类似业绩（2分） | 根据投标人自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似业绩合同，每提供一份合同得1分，最高得2分。注：提供完整的合同扫描件加盖供应商公章，未按要求提供或合同中没有签订日期的，均不得分。同一用户不累计得分。 | 2 |
|  | 政府采购政策（2分） | 供应商注册在少数民族地区的，得2分； 注：供应商应在响应文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政 府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于 “少数民族地区”等资料）。 | 2 |

注：磋商小组在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)。所有分值汇总后平均分值计算四舍五入保留二位小数。

*不合理报价的认定：1、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

七、合同的授予

26.成交通知

26.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在发布过磋商公告的媒体上公告采购结果。

26.2成交通知书作为合同的组成部分。

27.签订合同

27.1成交通知书发出后30天内，成交供应商须派法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人前往竞争性磋商文件须知前附表约定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

27.2竞争性磋商文件，成交供应商的磋商响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

28.履约保证金

履约保证金金额：合同价的1%。

履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳 。

提交时间：合同签订之后10个工作日内提交。

履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金30日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿）

29.转包或分包

29.1本项目允许分包。

29.2经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务

八、关于中小企业的说明

30、中小企业声明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。

31、监狱企业：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业应当符合以下条件：

（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

32、残疾人福利性单位：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章 合同文本

政府采购合同文本

合同名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

根据关于余姚市政务服务数智大厅信创改造和系统升级建设项目竞争性磋商的结果，甲、乙双方同意签署本合同。

一、 服务范围与内容

服务范围：具体详细采购文件和磋商响应文件。

服务内容：具体详细采购文件和磋商响应文件。

二、合同金额与期限

1、本合同总价金额为（大写）人民币         （￥      元）。

2、服务期限：合同签订后5个月内完成安装调试和试运行并通过采购人组织的验收

三、履约保证金

履约保证金金额：合同价的1%。

履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳 。

提交时间：合同签订之后10个工作日内提交。

履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金30日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿）

四、合同款支付

1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付该项目合同金额的40%（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不执行本项）；

2）项目整体验收通过后，根据成交供应商向采购人开具相应金额、符合国家规定的发票，采购人在收到成交供应商发票后的7个工作日内支付合同价款的60%。

注：每次款项支付前成交供应商需先向采购人开具相应金额、符合国家规定的发票，采购人在收到成交供应商发票后的7个工作日内向成交供应商支付款项。

五、服务质量与要求

按照本项目采购文件要求及乙方响应文件中的服务方案与质量承诺。

六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

七、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2.对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

八、转包或分包

1.政府采购合同不能转让。

2.经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

九、违约责任

1.甲方按本合同的付款条款支付所需款项。

2.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

4.因乙方原因，未在服务期限内完成项目所有服务内容的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价 1 ‰的违约金；乙方逾期  30  日仍不能完成服务或经甲方确认乙方已不具备完成服务的条件时，乙方应向甲方支付合同总价 20 %的违约金。并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

5.乙方在协议服务有效期内违反本合同、采购文件、响应文件约定的有关质量保证及服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付1000元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行临时服务，所产生的费用由乙方承担。若因提供服务不当或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

6.签订合同后，乙方不按合同约定，履行服务义务，中途提出终止合同的，乙方应向甲方返回所有已收取的合同款项，并向甲方支付合同金额的20%作为违约金，所造成的所有损失由乙方承担。

7.合同履行期限内发现问题，乙方整改不及时、不全面、不彻底、乱汇报，再次检查发现问题仍未处理的，处违约金2000元/次。

8.如乙方在合同期内发生安全事故或刑事案件等事项，甲方有权终止合同，由乙方承担赔偿责任。

9.乙方达到结算合同款项条件后，向甲方出具对应金额的发票。非乙方原因，甲方收到发票后7个工作日内应予以支付，否则自第7个工作日起，乙方可要求甲方按同期央行贷款基准利率向乙方支付相应逾期利息。

十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（企业负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报相关监管部门备案。

3．下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）采购文件

（3）采购文件的澄清和修改（如有请提供）

（4）磋商响应文件

（5）供应商澄清函（如有请提供）

（6）履约保证金交纳证明

（7）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

4．本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，采购代理机构留存合同扫描件。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年    月   日            签字日期：      年    月   日

第四章 采购内容及要求

## 一、项目背景

在全省全面落实政务服务增值化改革背景下，充分利用智能化手段和智慧化应用场景体系，聚焦企业和群众服务体验和增值化服务，推动资源集约化、数据共享化、业务创新化、服务一体化、管理协同化，持续深化数据与技术创新应用赋能政务服务中心。结合工作实际情况，基于现有数据基础，建设数据管理、数据治理、数据分析的数据驾驶舱，挖掘潜在信息，提高数据使用效率，推动数字化、可视化信息建设，实现精细化管理，为政务服务工作提供“一站式”决策支持平台。

采用国产化软硬件平台，确保系统的自主可控和安全可靠。确保系统与国产操作系统、数据库等的兼容性，保障系统的稳定运行。整合各类政务服务数据，构建统一的数据资源池。实施数据标准化治理，提升数据质量，确保数据的一致性和准确性。加强数据安全防护，确保数据在采集、传输、存储和使用过程中的安全。建立即时感知﹑科学决策、主动服务的新型政务服务机制；实现排队取叫号、政务服务评价等业务系统的数据归集；盘活大数据资源，挖掘潜在信息，提高数据使用效率，利用大数据分析和人工智能技术，为政务服务提供智能化决策支持。

促进余姚市政务服务大厅的办事服务能力可持续发展，实现随时随地掌握大厅动态，提供可视化决策调度支撑。结合大厅人流、拥堵指数、办事效能、服务质量、服务评价数据与运营管理等班组作业情况，通过数据整合、梳理、挖掘，结合数据指标建模，对大厅整体业务运行情况及运营情况进行分析和预测，实现大厅服务品质与服务质量的提升，服务评价的快速分析响应，为企业群众办事提供新体验。

《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）提出各地要加快转变政府职能、深化“放管服”改革、持续优化营商环境，加强跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务协同管理和服务，充分发挥全国一体化政务服务平台“一网通办”支撑作用，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，有效服务生产要素自由流动和畅通国民经济循环，更好满足人民日益增长的美好生活需要，为推动高质量发展、创造高品质生活、推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

浙江省中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅印发了《关于推进政务服务增值化改革的实施意见》（浙委办发〔2023〕60号），完善运行机制。持续创新工作机制，加强协同联动，强化功能资源整合，优化服务体验，营造政企社共建共享共赢的增值服务生态。健全企业综合服务中心运行机制。建立“前台综合受理、后台分类联办、限时办结反馈”运行模式，完善服务需求感知、前后台业务衔接、跨部门业务协同、服务跟踪评价、服务优化迭代等常态化运行机制，确保企业服务顺畅、高效。

《宁波市以数字化改革牵引提升基层政务公开质量实施方案》提出围绕打造行政权力运行规范透明、政府信息获取便捷准确、企业群众预期良好的法治政府，从企业群众的视角，以敢于公开、敢于接受监督的姿态，积极运用数字认知、数字思维、数字技术，以“一件事”标准化为重点，推进政务服务与政务公开深度融合，以全面政务公开倒逼政务服务规范化、便利化，以高效政务服务推动高质量、高水平政务公开，实现基层政务公开质量和政务服务效率双提升。

## 二、采购内容及数量

余姚市政务服务数智大厅信创改造和系统升级建设项目建设内容主要包括系统软件建设以及led条屏改造、取号机等相关硬件系统建设。

系统建设内容包括业务应用层、应用支撑层、数据资源层以及基础设施层建设。业务应用层包括智慧大厅综合管理平台、智能排队叫号系统以及一体化政务服务运行监测。应用支撑层包括浙政钉对接以及短信接口对接等；数据资源层包括数据库归集、治理、设计、共享等；基础设施层包括利用宁波市政务云资源部署在政务外网运行，按照信创环境部署需求，适配信创服务器、信创操作系统、信创数据库以及大厅取号机、led条屏控制卡等硬件设备。

2.1  本次采购产品清单：

| 序号 | 设备名称 | 要求描述 | 数量 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧政务大厅综合管理平台 | 详见产品技术要求 | 1项 |  |
| 2 | 一体化政务服务运行监测 | 详见产品技术要求 | 1项 |  |
| 3 | 智能综合排队叫号系统 | 详见产品技术要求 | 1项 |  |
| 4 | 组件接口调用 | 详见产品技术要求 | 1项 |  |
| 5 | 数据资源设计 | 详见产品技术要求 | 1项 |  |
| 6 | 系统集成及综合布线 | 详见产品技术要求 | 1项 |  |
| 7 | 智慧大厅及配套设备 | 详见产品技术要求 | 1项 |  |

2.2  技术规格和要求：

智慧政务大厅综合管理平台

| 序号 | 建设内容 |  | 功能描述 | 工作量（人月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人中心 |  | 支持工作台多角色登录切换（大厅管理员、部门管理员、窗口人员等） 1、窗口管理：对各业务窗口进行管理，包括窗口名称、窗口所属部门、窗口编号；支持对工作人员进行管理，包括员工姓名、所属部门； 2、员工信息展示 实现员工基本信息的全面展示，包括但不限于员工照片、姓名、工号、职位、角色、窗口编号以及个性化标签。 3、员工信息编辑 提供灵活的信息编辑功能，支持对员工基本信息进行维护，涵盖可编辑项与受限编辑项。利用数据中台的强大处理能力，保证信息修改的安全性与高效性，同时简化管理员的操作流程，提高工作效率。 4、工作状态管理 利用大数据分析技术，通过大厅人流量监测、取叫号系统等数据采集，实现对工作人员工作状态的动态监控与评估。 | 0.4 |  |
| 2 | 信息发布管理 |  | 发布最新政策、公告通知等信息至电子显示屏或其他渠道；有信息编辑功能和信息发布流程审批功能。 | 0.4 |  |
| 3 | 政务运营数据监测中心 |  | 统计今日大厅的服务现状，通过取叫号数据、办件数据、好差评数据等多元数据，对大厅及大厅各个不同区域的现状进行统计分析。支持大厅全部及大厅各业务板块与指标的计算切换联动，支持实时查看窗口状态，可切换展示各业务板块孪生平面图，点击平面图窗口座位，实时展示各窗口工作详情。 ▲1、大厅运营数据分析与监控 综合数据监测：基于大厅管理员的个性化需求，系统提供定制化的数据监测方案。通过对取叫号数据、服务评价（好差评）数据、业务办理数据及人流量数据的实时收集与分析，为管理者提供全面、准确的大厅运营状况概览。这些数据不仅帮助管理者及时了解大厅的运行状态，还能为优化服务流程、提高客户满意度提供科学依据。 ▲2、履职指标个性化配置 自定义数据指标：系统支持管理员自定义关注的数据分类与具体指标。管理员可以根据实际需要，灵活选择并勾选关注的监测数据项，如特定时间段的取号数量、特定业务类型的办理时长等。完成配置后，系统将自动保存设置，并在后续的数据报告中突出显示这些自定义指标，助力管理者更精准地把握关键业务动态，有效指导工作决策。 | 1.0 |  |
| 4 | 大厅区域 |  | 建设并管理大厅各业务板块数字孪生平面图，利用中台能力分析今日大厅的服务现状，通过取叫号数据、办件数据，精准统计并深入分析大厅及其各个功能区域的实时状态，从而为优化服务流程、提高客户满意度提供科学依据。 | 0.5 |  |
| 5 | 数据预警中心 |  | 根据数据监测分析的结果，对大厅办件量进行实时监测和预警，并进行详细的统计分析。通过对办件量的动态监控，提前识别潜在的服务压力和风险点，从而采取相应的预防措施，确保大厅运营的平稳和高效。 1、数据采集模块 系统通过接口以及人工采集等方式收集来自各个服务窗口的数据，包括但不限于取叫号数量、等待时间、窗口人员配置等信息。 2、数据分析模块 处理收集到的数据，进行系统判断及预测，以确定当前和未来的办件量变化情况。 3、阈值设定模块 根据服务标准和服务能力设定不同的预警阈值。例如，当办件量达到某个数值或增长速度超过一定比例时触发预警。阈值可以是静态的，也可以根据时间段（如高峰期和平峰期）动态调整。 4、预警生成模块 当数据分析结果超出预设的阈值时，该模块将产生预警信号或通知。预警级别可以根据超出程度分为不同等级，如轻度、中度、重度等。 5、报告与决策支持模块 基于上述分析结果生成详细的统计报告，为管理层提供决策依据。包括可视化工具，如图表、仪表盘等，以便直观展示办件量的变化情况及其影响。 6、干预措施建议模块 在预警发生后，该模块可以提出相应的干预措施建议，如增派人手、延长工作时间等。 | 1 |  |
| 6 | 自动化运维管理 |  | ▲1、运维监控 综合的业务指标分析，涵盖：IT基础设施、数据库、中间件、应用服务等。 网络拓扑及实时流量显示，个性化、专业化的拓扑组织、管理网络，全网的网络流量情况做到一目了然。 通过内置完善的日志告警规则进行日志的翻译和判断，对重要日志及时发送告警日志。 提供系统截图 ▲2、资产管理 统一的资产管理平台，管理所有与业务相应的资产，如服务器，交换机等，资产信息可直接录入平台，录入后需要对资产信息配置，补充供应商、资产使用部门、存放地点、资产归属业务、资产类型、机柜管理、合同管理等相关信息。便于对整体资产资源有一个合理的预估和分配，并从整体角度评估各个业务部门对资产资源的使用情况。 提供系统截图 ▲3、工单运维 结合系统运维监控告警平台，实现运维服务的派单、工单流转服务，具有定时巡检、实时巡检、巡检统计等功能。工单可在运维监控模块的支持下产生（包括告警工单、与巡检工单），也可直接新增；新的工单由工作人员在系统内指派给对应人员，进入工单处理状态、工单可在多人之间流转，流转时留存记录并需要添加备注。工单定期生成巡检统计。 提供系统截图 4、系统兼容性 具有国产操作系统、Windows、Linux和Unix平台的保护能力，满足IT系统复杂性和兼容性需求 | 0.1 |  |
| 7 | 考勤管理-考核奖励 | ▲考核表 | 为确保考核工作的规范性和连续性，本系统设定每3个月进行一次考核，并在每个考核期末固定导入考核表。考核表数据导入后，可在系统中展示并允许修改当前考核期的数据，历史考核期的数据则不可修改，以保持历史记录的完整性和准确性。 考核期结束后，系统将自动存档最终的考核结果，确保数据的可追溯性和历史记录的完整性。在导入考核表时，需确认对应季度，并且每季度以最后一次导入的数据为准，新导入的数据将覆盖上一次导入后在系统内所做的任何修改，以保证数据的时效性和准确性。 此外，系统支持根据考核期和窗口进行考核表的查询，方便管理人员随时获取所需信息，确保考核工作的透明度和高效性。 提供系统截图 | 0.5 |  |
| 8 |  | ▲窗口积分核算 | 1、积分计算与管理 支持窗口积分计算：系统支持每个考核期内对26个窗口的积分进行计算，积分计算需在考核表导入后进行。 工作记录积分自动生成：系统根据窗口的考勤数据、请假数据及违纪统计自动生成部分积分，并参照中心窗口考核办法进行扣分。 积分汇总与计算：系统将自动生成的积分与导入的考核表数据相结合，计算出每个窗口的总积分。 2、扣分与折算规则 支持扣分与折算：系统根据窗口分类进行扣分，并按照中心窗口考核办法规定的百分比折算规则进行积分折算。 3、优胜窗口划分与参数计算 优胜窗口划分：系统划分前10个优胜窗口及其他非优胜窗口，并据此计算相关参数。 参数计算规则：系统支持计算人员奖励的窗口系数，其中优胜窗口系数为1，非优胜窗口系数为该窗口积分除以第十个窗口的积分。 4、计算详情与查询功能 积分计算详情查阅：系统提供窗口总积分的计算详情查阅功能，确保透明度。 灵活查询功能：系统支持根据考核期与窗口进行积分查询，方便管理人员随时获取所需信息。 提供系统截图 | 1 |  |
| 9 |  | ▲个人积分核算 | 每个考核期计算窗口人员的考核奖励，需要得出窗口积分后才能计算； 根据窗口积分得出的计算参数与个人考核情况（根据个人请假统计数据、个人考勤统计数据、个人违纪统计数据得出，具体计算参照中心窗口考核奖励计算方法）、个人分级等参数一同计算人员当季度考核奖励。 提供系统截图 | 1 |  |
| 10 | 系统管理 | 用户管理 | 统一入口集成：将各应用的统一入口集成在大厅综合管理平台上，用户可以通过单一入口访问所有相关服务。 用户体系互通：打通大厅综合管理平台与浙政钉平台的用户体系，实现用户身份的无缝切换与管理，简化登录流程。 | 0.1 |  |
| 11 |  | 权限管理 | 用户认证：实现用户账号的注册与认证，确保每个用户的身份唯一性。 细粒度权限控制：支持对不同用户的访问权限进行细粒度划分，确保用户只能访问其授权范围内的资源。 权限分配：根据用户的角色和职责分配相应的操作权限，支持动态调整权限配置。 权限审计：记录权限变更的历史记录，便于审计和追溯。 | 0.1 |  |
| 12 |  | 角色管理 | 角色定义：根据业务需求定义不同的角色类型，如管理员、操作员、审核员等。 角色分配：为用户分配合适的角色，确保用户拥有执行其职责所需的最低权限。 角色维护：支持角色信息的添加、修改、删除等操作，保持角色列表的最新状态。 角色权限分离： 通过角色分离机制，防止单一角色集中过多权限，降低安全风险。 | 0.1 |  |
| 13 |  | 消息通知 | 通知类型：支持多种通知类型，如系统消息、审核通知等。 推送方式：采用多种推送方式（如短信、内部消息系统）确保信息能够及时到达用户。 通知记录：保存所有发送过的通知记录，方便查询和管理。 | 0.1 |  |
| 14 |  | 日志管理 | 记录功能：记录所有用户操作的日志信息，包括登录日志、操作日志、异常日志等，确保每一步操作都有迹可循。 安全存储：确保日志信息的安全存储，采用加密技术保护敏感信息，防止未经授权的访问。 存储管理：支持日志的长期存档与备份，确保日志数据的完整性和可用性。 日志搜索和查询：用户可以使用该功能对存储的日志进行搜索和查询，以检索特定事件或关键词。用户可以根据时间范围、事件类型、关键词等进行过滤和查询，以查找所需的信息。 | 0.1 |  |

一体化政务服务运行监测

| 序号 | 建设内容 | 功能描述 | 工作量（人月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大厅总览运行监测 | 1.办事基本情况分析 实时人流热力度展示（通过热力地图显示当前大厅内人数分布）。 今日人流、今年日均人流、人流趋势图、取号人数展示。 2.占地面积 日期与时间、天气温度、大厅地图、详细介绍大厅的实际使用面积，为访客和内部人员提供空间利用情况的基本认知。 3.入驻部门 罗列并介绍所有在大厅内设立办公点或服务窗口的部门，帮助用户快速了解服务范围和服务提供者。 4.服务中心窗口叫号分析 叫号数、受理数、满意度评价数展示。 平均受理、评价等候时长展示。 5.窗口工作人员工作量分析 窗口工作人员工作量统计TOP展示。 6人员绩效数据分析 对接考勤系统相关的考核数据，实现各部门、各人员绩效结果TOP展示、优秀服务明星展示。 | 1 |  |
| 2 | 部门区域运行监测 | 工作负荷状态：实时更新各部门区域的工作负荷情况，通过颜色编码或图标指示器直观显示当前的忙碌或空闲状态。 实时人流统计：监测并展示每个服务区域内的实时人流数量，帮助用户选择合适的办理时间段，提高办事效率。 服务信息：支持各部门区域信息的展示，确保用户能够在短时间内获取整个大厅的服务概览。 | 1 |  |
| 3 | 政务服务2.0分析 | 针对政务服务项目接口数据进行展示，包括“一网通办”办件情况、查询各目录办件情况、用户办件情况、大厅明细、办件信息、好差评信息、事项信息等。 主要包括以下内容： 政务2.0办事事项分析表：政务2.0大厅接入事项数、有收件事项数、综合窗口收件数、受理数、办结数、成功办结数、不予受理数、累计窗口收件数； 政务2.0事项部门排行：排名、部门名称、2.0收件数/排名、部门名称、2.0办结数。 | 0.75 |  |
| 4 | ▲窗口承载能力监测分析 | 1、超时接待提醒 平台对接排队叫号系统的相关数据，运用多维度的数据分析手段，确保政务服务中心窗口服务的高效运行。当窗口接待时间超过预设的阈值（如设定的分钟数）时，系统会自动触发提醒机制，及时通知管理人员或相关工作人员介入处理，防止服务延误或延长客户的等待时间。 2、排队过长提醒 平台对接排队叫号系统的相关数据，运用多维度的数据分析手段，确保政务服务中心窗口服务的高效运行。当窗口接待时间超过预设的阈值（如设定的分钟数）时，系统会自动触发提醒机制，及时通知管理人员或相关工作人员介入处理，防止服务延误或延长客户的等待时间。 | 0.75 |  |
| 5 | 客流量管理运行监测 | 数据驾驶舱通过api、sdk等形式对接客流量系统，实现对客流量数据的实时监控与分析，从而为管理者提供决策支持。具体功能包括： 实时数据展示：通过数据驾驶舱实时显示大厅内的当前客流量，包括实时人数、进出人数等关键指标。 客流量系统数据画面展示：支持人员进出画面展示功能，支持按时间段查看过去某一时期的客流量变化情况。 趋势分析图表：展示客流量的趋势分析图表，如日趋势、周趋势、月趋势等，帮助管理者洞察客流规律。 数据导出与报告：支持将客流量数据导出为报表形式，便于离线分析和汇报。 | 1 |  |

智能综合排队叫号系统

| 序号 | 建设内容 |  | 功能描述 | 工作量（人月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能取号终端 | 线下取号/线上取号 | 1、定制开发刷卡取号软件程序，自助取号，定制取号页面显示，支持分级取号菜单，按钮定制，可手动设置取号是否刷身份证取号，支持分区取号，支持台式，立式及嵌入式多种取号设备。 2、政务服务中心在现有线下现场取叫号的基础上增加线上浙里办取叫号功能，完成现有排队叫号系统和政务服务2.0统一取叫号平台的系统对接，用户可以选择线上和线下两个入口进行取号，政务服务2.0统一取叫号平台和排队叫号机实现取号信息同步，可以在浙里办实时查询查看排队进程、等待人数，并会在到号前收到消息通知。 | 0.1 |  |
| 2 | 智能终端配置 | 业务设置 | 支持灵活设置业务队列及其对应的办理窗口，并允许配置多级队列。在项目实施过程中，可以根据中心实际入驻部门及其提供的不同业务，在系统中灵活配置各类业务及其办理窗口。 | 0.06 |  |
| 3 |  | 打印设置 | 打印设置支持通过指示灯提示纸张状态。在纸张即将用尽时，指示灯会发出提醒信号，提示工作人员补充纸张。这样可以确保在纸张耗尽时及时得到补充，避免影响正常服务。 | 0.01 |  |
| 4 |  | 取号设置 | 1、取号按钮设置 支持设置取号按钮大小、颜色、字体、位置。 2、取号背景设置 支持设置取号背景图片。可在系统内上传需要更换的图片，上传后取号机上的取号背景同步修改。 | 0.03 |  |
| 5 |  | 排队进度查询 | 为了进一步提升用户体验，系统还可以通过无声取号的短信提示，让用户随时了解自己的排队进度，无需时刻关注显示屏或广播通知。这样，用户可以根据短信提示合理安排等待时间，提高办事效率。 | 0.05 |  |
| 6 | 窗口业务功能 | 登录状态 | 姓名：登录该叫号界面的工作人员的姓名，如果发现登录的姓名错误，可以通过注销按钮重新登录； 工号：登录该叫号界面的工作人员的工号； 修改密码：登录后需要修改密码时，点击此按钮，进行密码修改。 | 0.01 |  |
| 7 |  | 显示状态 | 窗口号：当前工作人员登录叫号网页的窗口号； 等待人数：该字段中可以查看当前等候者数量； 当前号码：当前正在呼叫的号码或者当前正在办理的号码； 办理事项：当前窗口正在办理的业务/事项名称； 办理人姓名：办理人的姓名数据展示，若未获取此数据则不展示姓名； | 0.01 |  |
| 8 |  | 工作状态 | 呼叫：支持触发无差别排队叫号系统呼叫等候者，点击后窗口屏将会显示如：“请A001号”的文字提示； 重呼：支持重复触发无差别排队叫号系统呼叫当前等候者； 受理结束：工作人员为等候者完成业务办理后支持标记当前等候者已经完成业务的办理，同时评价器上显示评价界面并播报语音进行提示； 过号：呼叫多次后，等候者仍然不前往该窗口办理业务，支持过号然后继续呼叫后续等候者； 暂停服务：支持本柜台暂停服务，或者再次恢复服务；暂停服务时窗口显示屏将显示暂停服务的提示； 请稍候：支持联动窗口显示屏，显示请稍候的提示，支持再次恢复服务。 | 0.01 |  |
| 9 |  | 协助状态 | 消息通知：中心大厅管理人员可以在智能综合排队叫号系统后台进行消息通知的发布，发布后叫号界面上显示消息通知的内容。 | 0.01 |  |
| 10 |  | 无声叫号 | 支持与第三方短信服务平台对接，当用户通过手机号码取号后，系统将通过API接口调用向该手机号发送确认短信，包含排队号码及预计等待时间等信息，让用户随时了解自己的排队进度，无需时刻关注显示屏或广播通知。 | 0.03 |  |
| 11 |  | 短信模板设置 | 手机短信：取号机设置输入手机号取号，通过短信实时发送的模式告知办事群众当前排队情况，以免过号。 示例模板1：尊敬的客户，您的排队号码为B6055，前面等待人数为2位，业务受理窗口为A1，A2，A3窗口，请提前做好准备。 示例模板2：尊敬的客户您好，您的排队号码B6055已经到号，请及时前往A1，A2，A3窗口办理业务，以免过号。 | 0.03 |  |
| 12 | 等候区显示终端系统 |  | 支持通过呼叫器联动等候区液晶显示屏，可在呼叫器上点击叫号，液晶屏幕上实时显示当前的叫号信息。系统软件支持横竖屏液晶显示屏页面，页面风格布局支持显示定制，提示显示文字支持定制。 | 0.05 |  |
| 13 | 窗口显示终端系统 |  | 支持通过呼叫器联动窗口条屏，可在呼叫器上点击按钮切换窗口条屏为工作状态。 暂停状态：支持通过呼叫器联动窗口条屏，可在呼叫器上点击按钮切换窗口条屏为暂停状态。 叫号状态：支持通过呼叫器联动窗口条屏，工作人员叫号时，窗口条屏显示“请XXXX号前往办理”。 | 0.05 |  |
| 14 | 智能评价系统 | 电子工牌 | 工作人员登录后，外屏将分区展示其所属的委办局、个人照片、姓名、工号以及服务星级等信息；此外，屏幕的其他区域可用作公共信息宣传，用于播放指定的内容，如图片、视频和文字信息等。 | 0.05 |  |
| 15 |  | 办事评价 | 支持通过叫号软件发起评价请求，收集办事群众和企业对政务服务的反馈评价结果，以便于分析评价数据并优化后续的办事服务流程。 1、评价请求发起 当办事群众或企业在大厅办理完业务后，工作人员软件叫号功能实现事项完结。支持窗口工作人员点击叫号软件触发评价请求，通过评价器告知用户可以进行评价。 满意度评价分为非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意五个等级（可设置）。若是点击不满意，还可以收集不满意原因。选择完成后语音和界面提示：谢谢评价 2、评价内容设计 设计简洁明了的评价问卷，评价内容支持服务质量、工作人员态度等多个维度，以全面了解用户的体验。 3、数据存储与管理 所有收集到的评价数据支持存储在数据库中，并按照评价类型，例如非常满意、满意、基本满意等进行分类和整理。 | 0.025 |  |
| 16 |  | 办事宣传模块 | 通过在评价器上设置宣传标语、海报等，向办事群众宣传政务服务理念、政策导向和便民措施。 利用评价器的显示屏幕播放政务服务宣传视频、动画等多媒体内容，增强宣传效果。 | 0.025 |  |
| 17 | 统计分析后台 | 数据统计模块 | 多维度统计：系统支持按人员、业务类别、部门等多个维度进行数据汇总，为管理层提供全方位的数据视角。 时间序列分析：可按年、月、日的时间粒度进行数据统计，帮助分析不同时间段内的业务波动趋势。 图表展示：提供柱状图、曲线图等多种图表形式，使数据呈现更加直观易懂。 | 0.1 |  |
| 18 |  | 实时监控模块 | 部门取号办件量：实时更新各部门的取号办件量，确保管理人员能及时了解各部门的工作负荷。 工作人员办件量：支持跟踪并展示各工作人员的办件量，便于评估个人工作效率。 办事大厅取号量：支持各办事大厅的实时取号情况的动态显示，辅助资源调配。 决策支持：支持整合来自各模块的数据，包括业务办理记录等，形成统一的数据视图。 实时监控：提供实时数据监控功能，展示当前系统运行状态的关键指标，如排队人数、平均等待时间 | 0.12 |  |
| 19 |  | 模糊查询模块 | 个人信息查询：支持对办事群众的个人信息进行模糊匹配，快速定位相关办事记录。 工作人员信息查询：支持模糊查询，便于查找特定工作人员的历史记录。 窗口工号查询：支持通过窗口编号等信息轻松检索对应的办事记录。 | 0.03 |  |
| 20 | 系统后台配置 | 号票配置 | 支持后台配置号票上显示的文字内容、图案、业务名称、时间格式、字体及大小等。 | 0.03 |  |
| 21 |  | 人员配置 | 管理员可以对工作人员的信息，包括姓名、工号、照片、荣誉等内容进行配置管理，以便在电子评价器上进行信息展示。 | 0.04 |  |
| 22 |  | 叫号配置 | 支持配置各个窗口的叫号规则，大厅新增、删除业务时，支持调整各个窗口的叫号调整规则；支持调整修改窗口叫号的优先规则。 支持配置分别配置普通号码、优先号码。 | 0.04 |  |
| 23 |  | 队列配置 | 支持各部门的队列配置，支持新增、修改各部门队列的类型，支持配置队列多级菜单，实现队列分层级取号。 | 0.04 |  |

组件接口调用

| 序号 | 建设内容 |  |  | 功能描述 | 工作量（人月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、组件接口调用 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组件接口调用 | 与浙政钉对接 | 用户体系、扫码、消息通知 | 1、获取浙政钉通讯录信息。 2、Web系统可以通过两种方式实现浙政钉扫码登录。 3、该组件用户发送用户提醒，包括工作通知、普通会话消息、钉消息等。 | 0.2 |  |
| 2 |  | 短信对接 |  | 短信平台对接 | 0.2 |  |

数据资源设计

| 序号 | 建设内容 |  | 功能描述 | 工作量（人月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据归集 |  | 针对政务服务2.0办件库、好差评库、事项库等进行数据归集。并根据实际数据量情况，进行全量或增量采集设计和任务开发，实现数据统一汇总至数据资源中心基础层，为上层数仓建设提供数据支撑。 | 0.06 |  |
| 2 | 数据治理 | 数据转换 | 数据清洗：对数据进行去重、缺失值处理、异常值校验，并结合人工审核确保规则准确。 数据标准化：建立统一的数据字典和标准模板，规范字段命名、数据格式和编码规则。 数据质量监控：实施数据质量管理体系，定期评估数据的完整性、准确性和及时性。 数据编目与推送：对治理后的数据进行编目服务，并推送至公共数据平台，实现数据共享 | 0.05 |  |
| 3 |  | 数据比对 | 数据内容比对： 相同数据识别：通过算法找出两个数据集中完全相同的数据记录。 差异数据识别：识别并标记出两个数据集中存在差异的数据记录。 数据格式比对： 字段匹配：比较两个数据集的字段名称和字段类型，确保数据格式的一致性。 数据类型校验：检查数据集中的数据类型是否符合预期标准。 比对结果展示： 结果展示：提供详细的比对结果展示，包括相同数据和差异数据的具体情况。 可视化工具：使用图表或表格形式直观展示比对结果，便于用户理解和分析 | 0.05 |  |
| 3 | 基础库设计 |  | 1、通过省市回流数据归集，并进行数据治理，建设本项目基础库，包含好差评库和办件库。 2、通过浙政钉组件接口对接获取人员、部门信息，并进行数据治理，结合实际需求，设计部门及人员信息并建设人员库、部门库基础库。 3、根据业务实际需求建设窗口信息库。 | 0.1 |  |
| 5 | 专题库设计 |  | 在基础库的基础上，结合本项目实际的建设内容模块，通过取叫号规则、消息通知规则、考勤考核规则等业务上的数据要求，建设本项目的专题业务库包含取叫号库、人流量库、考勤考核库、设备库、消息通知库。 | 0.11 |  |
| 6 | 数据共享 |  | 对本项目产生数据共享上架至IRS平台。包括排队取叫号信息、消息通知信息、窗口信息等。 | 0.05 |  |
| 7 | 数据安全 | 数据加密 | 业务存储数据量高，其中包括工作信息、叫号记录等核心数据。为提高数据的安全性和保密性，对关键数据进行加密。 | 0.12 |  |
| 8 |  | 数据脱敏 | 智慧大厅存储数据量大，涵盖集中取号、办件、内部业务领域，对业务数据中的敏感信息，如：手机号、姓名、密码等，在进行公开、共享和使用前，需进行脱敏处理。 | 0.12 |  |
| 9 |  | 数据操作日志 | 数据操作日志用于对数据库的各类操作行为进行记录、监控和分析，审计记录涵盖访问数据库的路径、数据库操作行为、用户详细的行为信息等，可以实现对数据库的各类操作行为进行监视并记录，及时发出告警信息，定位事件原因，以便日后查询、分析、过滤。 | 0.12 |  |

系统集成及综合布线

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类网线 | 规格：六类非屏蔽双绞线 传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求 材料：无氧铜，填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能，护套（PVC）聚氯乙烯 电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M，20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/km不平衡直流电阻≦5%； 结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm 性能：最大张力为10Kg，工作温度为-20~60℃ | 300 | 米 |  |
| 2 | 辅材 | 1、JDG25线管国标 2、水晶头 规格：六类水晶头 材料：采用优质PVC聚氯乙烯透明粒子，接触针为磷青铜50um镀金层 性能：可接线径为22-26AWG(0.4mm-0.64mm)，跳线抗阻100欧姆，可插拔1000次以上 3、跳线等 | 1 | 批 |  |
| 3 | 工程施工 | 条屏控制卡更换施工 | 97 | m2 |  |

智慧大厅配套设备

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能综合排队叫号系统配套硬件设备 | 立式取号机（网络版） | 规格：32"液晶触显一体显示器； ▲国产操作系统：支持麒麟、统信等国产操作系统； 操作CPU：支持兆芯、鲲鹏等国产CPU； 内存：8GDDR；固态硬盘：128GB； 分辨率：1920*1080；对比度：500:1；亮度：350cd/m2； 响应时间：16ms； 触摸屏：全钢化G+G电容触摸屏3mm； 触点：10点触摸超过百万次； 打印机：嵌入式热敏打印机；打印纸规格：80㎜*80 ㎜；打印机寿命：>150km； 通讯接口：类型USB；电源电压：AC220V±10%；最大功耗：25W 以下；切刀寿命：150 万次；打印速度：150m/秒； 机柜颜色：白黑色喷涂处理； ▲3C中国国家强制性产品认证证书。 ▲售后服务支持：提供不少于三年质保服务，包含但不限于硬件保修、系统升级等服务内容；供应商有常驻机构能为用户提供快速及时的现场售后服务。 | 6 | 台 |  |
| 2 |  | 等候屏适配 | 利旧原有等候屏，进行国产化适配 终端APK 授权、防病毒、自动开关机设置 | 20 | 台 |  |
| 3 |  | 身份证读卡器 | 身份证读取模块，配套排队叫号系统取号机 | 6 | 台 |  |
| 4 |  | 窗口呼叫终端 | 规格：软件呼叫终端； 功能：工作人员电脑； 操作：通过鼠标点击操作，实时中文状态显示，队列、等候信息，按工号登录或退出系统，呼叫号码，支持顺呼、复呼、选呼、暂停、转移等多种呼叫方式。支持唤起评价功能。 | 132 | 台 |  |
| 5 |  | 无线发送模块 | 取号系统无线发送模块；窗口屏、综合液晶屏幕提供无线信号 | 6 | m2 |  |
| 6 | 窗口LED条屏控制卡 | LED条屏控制卡 | led条屏利旧，更换控制卡 | 120 | 台 |  |

2.3信创建设要求

按照国产化要求，项目建设需满足信创要求，包括国产cpu、国产操作系统、国产数据库。

2.4 其他建设要求

需预留接口，便于后续与第三方系统对接实现，并提供必要的对接配合，同时确保数据安全。

2.5项目性能要求

2.5.1响应性能

在现有网络带宽、多用户并发的情况下，用户操作响应时间应小于0.3秒，各类简单操作页面之间跳转响应时间应小于0.5秒，普通查询操作响应时间应小于1秒，一般数据统计操作应小于2秒，超大数量查询统计操作应小于3秒，并针对特殊操作实现异步响应，避免用户长时间等待。

2.5.2拓展性能

本次项目建设要充分考虑未来的拓展，考虑随着未来的业务发展，系统能够弹性支撑，进行科学合理的系统设计。

2.5.3安全性能

本项目需要符合余姚市政务网络与信息安全的总体要求，确保应用系统的数据安全和运行稳定。应用安全通过完备的身份认证和权限管理系统加以保障，以实现对用户访问操作的管理和控制。充分考虑系统的容错性和数据备份和恢复等一系列安全保障措施。

2.6安全要求

本项目应用国家信息安全等级保护二级。

2.6.1安全目标

依照国家《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全保护等级定级指南》、省大数据局政务信息系统数据安全等标准的有关规定和要求，建设满足网络安全、应用安全、数据安全等方面基本技术要求的技术体系，为业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保障信息系统整体安全。

2.6.2应急方案

为保障系统运行，设立应急方案，应急方案主要内容包括组织与职责、处置措施与程序、保障措施、系统备份设计。主要为了应对由自然因素或者人为活动引发的，危害系统安全与网络安全的事件。确保计算机网络及信息安全，将事件危害和影响降到最低。本次项目要求满足7*24小时响应。发生或可能发生安全事件时，项目相关技术人员30分钟内快速响应，协助进行安全事件处理，直到安全事件排除。如需现场处理，要求技术人员2小时内到达用户现场。事件处理结束后，出具《安全事件处理总结报告》。

2.7培训要求

在项目建设过程中需对相关人员进行技术培训，在以后系统运行过程中亦需根据系统建设、应用开发的深入进行相应内容的培训，以保证系统的管理人员、技术人员和应用人员能够及时、准确地了解和熟练地运行系统。

为保证本项目建设质量，提高项目使用人员的业务水平和技术水平，在项目建设中，对相关人员进行多方面、多层次的培训。

2.8其他要求

1、投标人需做好数字资源复用与共享。积极依托一体化数字资源系统（IRS），充分利旧现有数字资源，强化复用功能模块、组件等数字资源。做好数据融合开发，强化数据产品生产，确保算法精度及性能符合业务实际需求。

2、要求充分利用一体化数字资源系统（IRS）做好应用管理，做好应用与数字资源关联。涉及政务服务和公共服务的功能应用，应按照技术规范接入浙政钉或浙里办。

3、项目建设过程中需严格按照网络安全和数据安全相关法规，落实技术安全体系、管理安全体系、运行保障安全体系建设内容，落实信息系统安全等级保护措施，实现数据和应用的全生命周期安全防护。另外，同时保障本项目所采购产品的供应链安全。

4、本项目为功能兜底型项目，本项目所需的设备、配件及辅材等若采购人未列，请根据踏勘现场自行酌情考虑成本报价，踏勘后由供应商报价单位自行负责解决，报价一次性包干，不作调整，供应商的报价需包括项目所需的所有人力、物力、水费等相关所有费用、采购方不再为此项目承担额外的任何费用。

5、成员应签订网络安全保密承诺书和数据安全承诺书等文件，同时按要求填写公司背景调查表和技术人员背景调查表（技术人员需提供无犯罪记录证明）。

2.9 服务要求

本次项目所有设备必须为正规渠道供货，不得提供旧货、假货、水货，项目中涉及的软件和硬件设备提供至少3年运维保修服务。

# 第六章  商务条款

| 序号 | 商务条款要求 |
| --- | --- |
| 1 | 服务地点：采购人指定地点。 |
| 2 | 实施周期：合同签订后5个月内完成安装调试和试运行并通过采购人组织的验收。 |
| ★3 | 售后免费维护期：软件和硬件设备提供至少3年运维保修服务。（项目通过验收之日起计算） |
| 4 | 售后技术服务要求: 1）供应商提供7×24小时电话响应，提供技术咨询、故障报修等服务。 - 2）供应商须在接到采购人维修要求电话后，半小时内作出响应，2小时内派技术人员到现场维修（通过远程诊断系统可以解决的故障除外） |
| 5 | 质量要求：符合国家规范、标准及本次采购需求要求。 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致。应符合我国有关技术规范、技术标准及本次用户需求书要求。 |
| ★6 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起30天内。 |
| ★7 | 付款方法和条件： 1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付该项目合同金额的40%（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不执行本项）； 2）项目整体验收通过后，根据成交供应商向采购人开具相应金额、符合国家规定的发票，采购人在收到成交供应商发票后的7个工作日内支付合同价款的60%。 注：每次款项支付前成交供应商需先向采购人开具相应金额、符合国家规定的发票，采购人在收到成交供应商发票后的7个工作日内向成交供应商支付款项。 |
| ★8 | 履约保证金： 履约保证金金额：合同价的1%。 履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳 。 提交时间：合同签订之后10个工作日内提交。 履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金30日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿） |
| 9 | 合同终止： 1、未能使合同货物达到合同附件规定的技术性能和指标的； 2、未能在合同规定的期限（或采购人同意延长的最终期限）内提供全部或部分货物的； 3、未能履行合同规定的其它义务。 |

本表内打有“★”号的条款为“实质性要求”条款，报价响应文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对询比采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效响应。

第五章 磋商响应文件格式

报价部分封面

磋商响应文件（报价部分）

项目编号:

项目名称：

供应商：

年    月    日

一、报价部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应函 | 附件一 |
| 2 | 初次报价表 | 附件二 |
| 3 | 其他需提供的报价资料 |  |

附件一

磋商响应函

余姚市营商环境建设办公室：

（供应商全称）授权                         （其委托代理人姓名）                         （职务、职称）为其委托代理人，参加贵方组织的                         （项目编号、项目名称）的有关活动。为此：

1.提供磋商须知规定的全部磋商响应文件；

2.我单位已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我单位对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我单位在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本磋商响应有效期自磋商开始日起 90 个日历天。

5.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6. 我单位同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本采购有关的一切往来通讯请寄：

名  称：

地  址：                         邮  编：

联系人：                         电  话：               传  真：

手  机：                         电子邮箱：

供应商（公章）：

年    月    日

附件二

初次报价表

项目编号：                 项目名称：                             单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 服务期限要求 | 报价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 合同签订后5个月内完成安装调试和试运行并通过采购人组织的验收 |  |
| 响应总报价 | 小写（总价）： |  |  |
|  | 大写（总价）： |  |  |
| 声明与说明 |  |  |  |

供应商（公章）：

年    月    日

资格证明材料部分封面

磋商响应文件（资质证明材料部分）

项目编号:

项目名称：

供应商：

年    月    日

二、资格证明材料部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的企业营业执照副本复印件或相关登记证复印件 | 加盖单位公章 |  |
| 2 | 中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》小企业声明函 | 附件四-1、 附件四-2 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书 | 附件五-1 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书 | 附件五-2 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书 | 附件五-3 |  |
| 6 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书 | 附件五-4 |  |
| 7 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单的声明书 | 附件五-5 |  |
| 8 | 联合投标协议书（联合体单位提供）、联合投标授权委托书（联合体单位提供） | 附件六-1、附件六-2 |  |
| 9 | 分包意向协议 | 附件六-3 |  |
| 10 | 法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明 | 附件七-1 |  |
| 11 | 供应商的代表若非法定代表人（或企业负责人或经营者）的须提交法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书 | 附件七-2 |  |
| 12 | 其他认为有必要提供的资格审查资料 | / |  |

附件四-1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 余姚市营商环境建设办公室 （单位名称）的 余姚市政务服务数智大厅信创改造和系统升级建设项目（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（公章）：

日期：

附件四-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日期：

附件五-1

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件五-2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件五-3

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件五-4

在经营活动中没有重大违法记录的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件五-5

信用声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明！附相关查询结果资料。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件六-1

联合投标协议书（联合体单位提供）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件六-2

联合投标授权委托书（联合体单位提供）

本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：  年   月   日

授权代表（签名）；

日期：    年   月   日

| 联合体甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件六-3

分包意向协议

（成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议）

供应商：

分包意向供应商一：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

（供应商全称）、          （分包意向供应商一全称）自愿达成分包意向，参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（供应商全称）为供应商、          （分包意向供应商一全称）为分包意向供应商，          （供应商全称）以供应商的身份参加本项目的采购活动，如获得成交资格，与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的供应商与          （供应商全称）签订分包合同。供应商对采购项目和分包项目向采购人负责，分包意向供应商对分包项目向采购人负责，分包意向协议多方承担各自的和连带的法律责任。

二、分包意向供应商中小微型企业认定

项目 ，属于              业 ；分包意向供应商为          （分包意向供应商一全称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业或小型企业或微型企业）。将承担合理分包部分          （具体分包的工作内容），占项目合同金额的          %。

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间          （存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、因违约或过失责任等导致采购人经济损失或被索赔时，供应商无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如获得成交资格，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本协议。

六、本协议自签署之日起生效，如获得成交资格，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

供应商（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

分包意向供应商一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

附件七-1

法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人（或企业负责人或经营者），特此证明。附法定代表人身份证复印件。

供应商（单位公章）

年    月    日

附注：法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证号码：

通信地址：

移动电话：

微信号码：

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责；2、如若组织开展远程视频通讯时，将通过此微信号码与您通讯。未填写或通讯时无应答，视为放弃视频通讯的权利。

附件七-2

法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书

（供应商全称）法定代表人（或企业负责人或经营者）        授权       （其委托代理人姓名）为其委托代理人，参加贵处组织的                  （项目名称）       （采购编号）竞争性磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。附委托代理人人身份证复印件。

供应商（单位公章）：

法定代表人（或企业负责人或经营者）（盖章）：

年    月    日

附：

委托代理人姓名：

职    务：

通信地址：

移动电话：

微信号码：

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责；2、如若组织开展远程视频通讯时，将通过此微信号码与您通讯。未填写或通讯时无应答，视为放弃视频通讯的权利。

商务技术部分封面

磋商响应文件（商务技术部分）

项目编号:

项目名称：

供应商：

年   月   日

三、商务技术部分目录

10.3商务技术部分：

10.3.1商务技术部分封面；

10.3.2商务技术部分目录；

10.3.3▲供应商情况表（附件八）；

10.3.4▲服务要求与合同条款偏离表（附件九）；

10.3.5为满足评审标准得分而需提供的资料（如有需提供）；

10.3.6供应商认为需要的其他资料。

以上条款中带▲的条款为必备资料，缺少将作无效标处理。

重要提示：请自行完善目录与页码（目录可自行编制），便于阅读与查阅。因编制混乱，导致漏读误读，责任由供应商承担。

附件八

供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位公章）：

年     月    日

附件九

服务要求与合同条款偏离表

项目编号：               项目名称：

| 序号 | 《采购文件》要求 | 《响应文件》响应 | 偏离项详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （若存在偏离，注明偏离内容及正负） |
|  |  |  | （无偏离时此处填写完全响应） |

备注：1、如响应文件对本采购文件中的服务要求与合同条款有偏离的，在本表中列明，并注偏离情况说明。

2、未在本表中填写的，视为完全响应采购文件中的服务要求及合同条款。

供应商（单位公章）：

年     月    日