政 府 采 购 项 目

竞争性磋商采购文件

（电子招投标版）

项目编号：NBZC25-008

项目名称：余姚市小流域山洪灾害“四预”能力建设（二期）

采 购 人：余姚市水利局

采购代理机构：宁波招采工程咨询有限公司

编制时间：2025年3月

目       录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 磋商须知	4

第三章 合同文本	26

第四章 采购内容及要求	30

第五章 磋商响应文件格式	36

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

余姚市小流域山洪灾害“四预”能力建设（二期）采购项目的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2025年3月17日14时00分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

招标编号：NBZC25-008

项目名称：余姚市小流域山洪灾害“四预”能力建设（二期）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：600000

最高限价（元）：600000

采购需求：

标项一:

标项名称:余姚市小流域山洪灾害“四预”能力建设（二期）

数量: 1

预算金额（元）:600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：余姚市小流域山洪灾害“四预”能力建设（二期），详见第四章采购内容及技术要求

备注：

服务期限：2025年5月底前完成小流域补充调查测量，2025年10月底前完成简化洪水淹没范围、水深和影响分析

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年3月7日至2025年3月14日（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取；

方式：

1、本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供磋商文件纸质版。供应商获取磋商文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览磋商文件”直接下载采购文件浏览）；

3、招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了磋商文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取磋商文件时间以供应商完成获取磋商文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0。

四、响应文件提交

截止时间：2025年3月17日14时00分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台。

五、响应文件开启

时间：2025年3月17日14时00分（北京时间）

地点（网址）：政采云平台。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）公布，视同送达所有潜在供应商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：余姚市水利局

地    址：余姚市磨刀桥路315号

传    真：/

项目联系人（询问）：楼工

项目联系方式（询问）：0574-89555494

质疑联系人：顾科

质疑联系方式：0574-89555429

2.采购代理机构信息

名    称：宁波招采工程咨询有限公司

地    址：余姚市梨洲街道东旱门南路81号白云商贸中心601

传    真：/

项目联系人（询问）：周工

项目联系方式（询问）：0574-62683587

质疑联系人：柳工

质疑联系方式：0574-62683587

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：余姚市财政局

地    址：余姚市南滨江路118号

传    真：/

联系人 ：309办公室

监督投诉电话：0574-89553033

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  磋商须知

前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：余姚市水利局 |
| 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：余姚市小流域山洪灾害“四预”能力建设（二期） 项目编号：NBZC25-008 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 磋商范围与内容 | 详见竞争性磋商文件第四章 |
| 5 | 磋商响应方资格 | 详见采购公告 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 6 | 竞争性磋商采购文件的获取 | 详见采购公告 本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网和宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）公布，视同送达所有潜在供应商 |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目不用缴纳 |
| 8 | 磋商响应文件的接收 | 磋商响应方应当在磋商响应文件提交截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回电子磋商响应文件。磋商响应文件提交截止时间后传输递交的电子磋商响应文件，将被政采云平台拒收。 |
| 9 | 磋商开始时间及方式 | 磋商开始时间详见采购公告； 1、解密时间：自开启解密后半小时内磋商响应方登录“政采云”平台，进行解密电子磋商响应文件。若磋商响应方在该规定时间内无法解密或解密失败的则作放弃处理。解密响应文件必须有CA锁，路径：登入政采云平台—用户中心—项目采购—开标评标。 2、磋商方式：本项目采用不见面磋商，通过“政府采购项目电子交易平台”实施电子化方式采购。磋商响应方的法定代表人或其授权代表人无须来磋商现场，但必须保障“政府采购项目电子交易平台”实施及通讯的顺畅。在磋商开始时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入“政采云”平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、在线磋商、最后报价等，否则自行承担所有不利后果。 【请各供应商提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding），政采云平台客服电话: 95763】 |
| 10 | 磋商响应文件有效期 | 磋商之日起90日历天。 |
| 11 | 合同签订时间及地点 | 时间：成交通知书发出后30天内 地点：采用邮寄方式签订或与采购人协商确定合同签订地点。 |
| 12 | 合同履约保证金 | 履约保证金金额：合同价的1%。 履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳 。 提交时间：合同签订之后10个工作日内提交。 履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金30日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿） |
| 13 | 采购代理费 | 1.招标代理费用收费标准：本次采购代理费按中介超市中选价格由采购代理单位向中标人收取，金额为7200元。 2.收款账号： 开户名：宁波招采工程咨询有限公司 账号：201000367430985 开户行：宁波余姚农村商业银行股份有限公司梁辉支行 |
| 14 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |
| 15 | 在线投标响应（电子投标）说明 | 1、本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商政府采购项目电子交易操作指南》； 通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 95763。 特别提醒：请使用 windows7 及以上 64 位操作系统，不适用于 mac 或 linux 桌面系统。 2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，如未申领的供应商，请注意申领所需时间，以下二种申领流程均可： （1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3? keyword=CA） （2）请自行登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。 特别提醒：请各投标（响应）人提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动。浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题（网址 https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）， 政采云平台客服电话: 95763； |
| 16 | 其他事项说明 | 1、供应商需按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。 2、本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和宁波市公共资源交易电子服务系统（余姚）（http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/yuyao/）上公布，视同送达所有潜在供应商。 3、潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商采购文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商采购文件提出质疑的，应当在获取磋商采购文件或者磋商采购文件公告期限届满之日（获取磋商采购文件晚于磋商采购文件公告期限届满之日的，以磋商采购文件公告期限届满之日起算）起7个工作日内提出，以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 4、因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 5、本公告与磋商采购文件内容如有不一致，以磋商采购文件为准。 |
| 17 | 落实的政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业和残疾人福利性单位视同为小微企业） |
| 18 | 转包或分包 | 1.本项目允许分包。 2.经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务 |
| 19 | 联合体 | 1、供应商以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当符合资格审查要求，并应当向采购人提交《联合体协议书》，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 2、联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定。 3、联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 4、本项目除联合体牵头人外，联合体成员数量不得超过1家。 |
| ▲20 | 对供应商的限制 | 供应商自觉遵守以下对供应商的限制条件，在评审环节发现供应商有以上情况的，其投标无效；在中标后发现的，其成交无效： 1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

一、总  则

1.采购范围

1.1本次采购人见前附表。

1.2本次采购项目名称及项目编号见前附表。

2.合格的供应商

2.1合格的供应商资格详见前附表。

2.2供应商应遵守国家有关法律、法规和规章。

3.磋商费用

供应商应承担所有与参加磋商有关的全部费用，无论磋商的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。磋商响应文件一律不退还。

二、竞争性磋商文件

4.竞争性磋商文件的内容

4.1竞争性磋商文件的组成。

4.1.1第一章 磋商公告。

4.1.2第二章 磋商须知。

4.1.3第三章 合同文本。

4.1.4第四章 采购内容及要求。

4.1.5第五章 磋商响应文件格式。

4.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件要求提供的磋商响应文件，将被视为无效标而导致磋商被拒绝。

5.竞争性磋商文件的质疑与投诉

5.1磋商响应方认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，按照《政府采购质疑和投诉办法》执行。

6.竞争性磋商文件的修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、磋商响应文件的编制

7.磋商响应文件的形式

7.1 磋商响应文件形式为电子加密标书。

7.2 电子加密标书（后缀jmbs），按“供应商-电子交易操作手册.pdf”及本磋商采购文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传。

7.3 电子备份标书（后缀bfbs）和纸质磋商响应文件在投标时无需递交。

8.磋商响应文件的效力

8.1 磋商响应方在投标截止时间前需要对磋商响应文件进行补充、修改的，应当使用磋商响应文件制作工具重新制作并上传。在投标截止时间之后，磋商响应方不得撤回投标。

8.2供应商未在投标截止时间前上传电子加密标书的，作无效标处理。供应商在规定时间内按时解密的，以电子加密标书作为评审依据；供应商在规定时间内未按时解密或解密失败，作无效标处理。

8.3 因电子交易平台无法正常运行，采购组织机构应中止电子交易活动，重新发布磋商公告，重新组织采购活动。

8.4 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.4.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.4.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.4.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.4.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.4.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

8.5 出现前款规定情形，采购组织机构应中止电子交易活动，重新发布磋商公告，重新组织采购活动。

9. 磋商响应文件制作说明

9.1 电子加密标书（后缀jmbs）的制作

9.1.1 磋商响应方应按照磋商采购文件和电子交易平台的要求编制、加密并递交电子加密标书。电子加密标书中所须加盖公章部分均采用CA签章。

磋商响应方在使用“政府采购项目电子交易平台”的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电电子交易平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

9.1.2 电子交易平台电子投标工具请磋商响应方自行在“浙江省政府采购网”上下载并安装，（“政采云电子交易客户端”下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2021-11-01/12975.html），电子投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（网址https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）。磋商响应方登录政采云账号，点链接就可以跳转到操作指南的界面。

9.1.3 请使用64位的win7及以上操作系统。

10.磋商响应文件的组成

磋商响应文件由报价部分、资格证明材料和商务技术部分组成：

10.1报价部分：

10.1.1报价部分封面

10.1.2报价部分目录

10.1.3▲磋商响应函(附件一)；

10.1.4▲初次报价表（附件二）；

10.1.5其他需提供的报价资料。

10.2资格证明材料部分（供应商为联合体的提供联合体牵头人及联合体所有成员的资格文件证明材料）：

10.2.1资格证明材料部分封面

10.2.2资格证明材料部分目录

10.2.3▲ 有效的企业营业执照副本复印件加盖公章

10.2.4▲ 中小企业声明函（附件四-1） 或《残疾人福利性单位声明函》（附件四-2）或《监狱企业证明文件》[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；

10.2.5▲具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书；（附件五-1）

10.2.6▲具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书；（附件五-2）

10.2.7▲有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书；（附件五-3）

10.2.8▲参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书；（附件五-4）

10.2.9▲未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单的声明书；（附件五-5）

10.2.10联合投标协议书（联合体单位提供）（附件六-1）或 联合投标授权委托书（联合体单位提供）（附件六-2） 供应商以联合体方式响应的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理。

10.2.12分包意向协议（附件六-3）

10.2.13▲法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明（附件七-1）；

10.2.14▲如果供应商派委托代理人参加磋商的，提供法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书（附件七-2）；

10.3商务技术部分：

10.3.1商务技术部分封面；

10.3.2商务技术部分目录；

10.3.3▲供应商情况表（附件八）；

10.3.4▲服务要求与合同条款偏离表（附件九）；

10.3.5为满足评审标准得分而需提供的资料（如有需提供）；

10.3.6供应商认为需要的其他资料。

以上条款中带▲的条款为必备资料，缺少将作无效标处理。

11.磋商报价

11.1 供应商应全面充分了解本项目，阅读采购文件全部内容，按照采购文件规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的费用。

11.2 供应商须按报价部分的格式内容要求填写完整。

12.磋商响应文件的语言及磋商响应货币

12.1 磋商响应文件和与磋商有关的所有文件均使用中文，涉及外文的应提供中文译本。

12.2 磋商报价采用的币种为人民币。

13.磋商有效期

13.1 磋商有效期见前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合竞争性磋商采购文件要求的磋商响应文件均保持有效。

13.2 在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内可以根据需要向供应商提出延长磋商响应文件有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复；供应商可以拒绝采购人的要求，而不会因此被没收磋商保证金。同意延期的供应商应相应地延长磋商保证金的有效期，但不得因此而提出修改磋商响应文件的要求。在延长期内，本磋商响应文件关于磋商保证金的退还与否的规定仍然适用。

14.磋商保证金

本项目不需缴纳磋商保证金。

15.磋商响应文件的签署及装订

15.1 供应商应按本竞争性磋商采购文件规定的内容编制磋商响应文件。

15.2 盖章说明：电子加密标书中所须加盖公章部分均采用CA签章，按照电子交易平台签章要求完成签章，电子标书内需法定代表人（或企业负责人或经营者）盖电子章的可线下签字或加盖法定代表人（或企业负责人或经营者）实体章后再将其放入线上投标文件内。 联合体投标的，除联合体协议书格式之外，仅由联合体牵头人加盖电子章、法定代表人个人印章即可

15.3本项目为电子招投标，投标人无需装订。

四、磋商响应文件的提交

16.磋商响应文件的投标截止时间及递交方式

16.1 磋商响应文件投标截止时间见前附表，参加投标的供应商必须在磋商开启时间起半个小时内完成磋商响应文件解密工作（用制作磋商响应文件时同一数字认证证书（CA证书）。解密磋商响应文件必须有CA锁，解密路径：登入电子交易平台—用户中心—项目采购—开标评标（如供应商均提前解密完成则可提前进入下一个环节）。

16.2 关于在线投标响应（电子投标）说明：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，以下二种申领流程均可：

（1）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（操作指南链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）

（2）投标人应于投标截止时间前登录余姚招投标项目专用数字证书用户自助申报系统（网址：http://www.tseal.cn/tcloud/yyztb.xhtml?statusCode=303）完成“数字证书”及电子公章办理工作（发证单位杭州天谷信息科技有限公司咨询电话：400-0878-198），用于电子投标。

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

17.磋商响应文件的修改和撤回

17.1 磋商响应方在磋商响应文件投标截止时间前，可以对电子加密标书进行补充、修改或者撤回，补充或者修改电子加密标书的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回电子加密标书。磋商响应文件投标截止时间后传输递交的电子加密标书，将被电子交易平台拒收。

17.2 磋商响应文件投标截止时间后磋商响应方不得撤回磋商响应文件。

五、磋商评审要点

18.磋商

本项目采用不见面磋商，通过“政采云电子招投标系统”实施电子化方式采购。磋商响应方的法定代表人或其授权代表人无须全程在磋商现场，但必须保障“政采云电子招投标系统”实施及通讯的顺畅。在磋商开标时间后直至评审结果公布，供应商应当全程保持通讯正常，且全程登入电子交易平台，备好CA锁，随时响应采购过程中的询标、在线磋商、最后报价等，否则自行承担所有不利后果。

19.评审

19.1 磋商小组：

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

19.2 磋商原则：

19.2.1 公平、公正地对待所有合格的磋商响应方；

19.2.2 遵守《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定；

19.2.3 磋商必须以竞争性磋商采购文件中各项规定条件为准。

19.2.4 磋商小组所有成员集中与单一供应商就有关价格、技术、交货期、付款方式、售后服务等问题分别进行一轮磋商或多轮磋商。

19.2.5 凡出现以下情况之一的磋商响应文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分。

19.2.5.1符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

（1）不符合政府采购法第22条第一款之规定；

（2）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以磋商响应文件提交截止日“信用中国www.creditchina.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格磋商响应方的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（3）不符合资质条件的。

19.2.5.2符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

（1）未按要求提供带▲的有关资料；

（2）未满足磋商采购文件第四章中要求的；

（3）磋商有效期少于磋商采购文件要求的；

（4）未按竞争性磋商采购文件规定要求盖章的；

（5）提供的电子加密标书无法读取的；

（6）报价超过任一设置的最高限价的；

（7）磋商响应文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

（8）报价错误且不同意按磋商采购文件要求进行修正的；

（9）磋商响应方应做好详细的投标成本测算，有下列情形之一的，视为磋商响应方不能证明其报价合理性：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（10）法律、法规和规章规定的其他情形。

19.2.5.3参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；（4）不同供应离联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

19.2.6 在磋商采购中，出现下列情形之一的应予以废标：

19.2.6.1对竞争性磋商采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的；

19.2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.2.6.3因重大变故，采购任务取消的。

19.3 磋商程序：

19.3.1 磋商响应文件投标截止时间后，磋商响应方登录电子交易平台，通过“项目采购-开标评标”功能对电子加密标书进行在线解密。在线解密电子加密标书时间为磋商开启时间起半个小时内。对在规定期限内解密的标书进行电子开标。（如供应商均提前解密完成则可提前进入下一个环节）

19.3.3 磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

19.3.4 公开资格和商务技术评审结果（原则上具体得分情况在最终报价提交后公布）；

19.3.5 在系统上开启初次磋商报价；

19.3.6 磋商小组与磋商响应方进行在线谈判；

19.3.7 在系统上开启新一轮谈判报价或最终报价。

（以上流程按政采云实际流程为准）

19.4 最终报价

19.4.1 经磋商小组对资格和商务技术响应文件评审符合要求的磋商响应方在系统规定的30分钟内进行最终报价；

19.4.2 磋商响应方在系统规定的30分钟内未最终报价或超过30分钟后最终报价的，系统上确定的仍是上一轮的报价；

19.4.3如供应商未在规定时间内作出最终报价，以初次报价作为其最终报价；

19.4.4在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

19.5对磋商响应文件的初审：

19.5.1 初审内容为磋商响应文件是否符合竞争性磋商采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误，文件签署是否齐全及磋商保证金是否提交。

19.5.2 磋商时，磋商采购文件中磋商响应函内容与磋商采购文件中明细表内容不一致的，以磋商响应函为准。初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

（1）初次报价表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）初次报价表的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）磋商响应方不同意以上修正，则其响应磋商将被拒绝。

（6）与竞争性磋商采购文件有重大偏离的磋商响应文件将被拒绝。

（7）采购人对磋商响应文件的判定，只依据磋商响应文件内容本身，不依靠磋商后的任何外来证明。

19.6 磋商响应的澄清：

19.6.1 磋商小组有权就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容向磋商响应方提出询问或澄清要求。磋商响应方应在‘政采云电子招投标系统’规定时间内进行答疑和澄清，否则磋商小组将依据已有材料作出评审，可能影响其磋商结果。

19.6.2 凡发现有两份及以上磋商响应文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清，磋商响应方无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经磋商小组半数以上成员确认，其磋商响应文件按无效标处理，不进入下一阶段的磋商。

19.7 磋商响应文件的评审:

19.7.1 磋商严格按照竞争性磋商采购文件的要求和条件，以公正、公平、效益的原则进行；

19.7.2 磋商过程中如发现有舞弊情况，由磋商小组集体讨论，予以认定。

19.7.3 评审过程中，采购人有权就磋商响应文件中含混之处向磋商响应方提出询标或澄清要求，磋商响应方应当在规定时间内在电子交易平台上做出答复，相关答复将作为磋商响应文件的一部分，磋商响应方对磋商响应文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

19.7.4 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

19.7.5 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。

20.磋商过程保密

20.1 磋商之后，直到授予磋商响应方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商响应的有关资料以及授标意向等情况，均不得向磋商响应方或其他无关人员透露。

20.2 在磋商期间，磋商响应方企图影响采购人的任何活动，将导致磋商响应被拒绝，并承担相应法律责任。

21.评审报告

21.1 磋商小组应向采购人提交评审报告。

21.2 评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商采购文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

21.3 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.定标

22.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

22.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23.结果公告

在采购人成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商采购文件随成交结果同时公告。

六、磋商评审细则

24.磋商办法

本项目采用“综合评分法”：是指响应文件满足磋商采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

25.评审细则

25.1 根据本项目竞争性磋商采购文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对供应商的磋商响应文件中的技术、资信、商务、价格等内容进行评分，最终得出该供应商的总分；按照各供应商综合得分高低进行排序，综合得分最高的供应商为第一预成交供应商，得分次高的供应商为第二预成交供应商。第三高得分的为第三预成交供应商。各供应商的最终得分若出现并列分，则最终报价低的排列在前；评审得分且最终报价相同的，按照技术指标（技术指标是指资信商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

25.2 磋商得分分布：磋商总分为100分，详见评审标准本章第25.6条款。

25.2.1 根据竞争性磋商采购文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的磋商响应文件才能进入商务技术评议。

25.2.2 综合评分主要因素是最终磋商总报价、技术、财务状况、信誉、业绩、服务以及对竞争性磋商采购文件响应程度，评审时磋商小组各成员应当独立对每个入围评审的供应商的磋商响应文件进行打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.3 评审办法：

25.3.1 由磋商小组对各供应商的磋商响应文件进行审阅，然后对供应商进行询标和评议，并按以上指标（除报价部分外）进行记名打分。

25.3.2 商务技术部分的评分，除明确给出评判标准的项目，各项指标得分的最小打分单位为0.1分。采购工作人员统计、汇总所有磋商小组成员对每一份磋商响应文件的评分，然后用算术平均法计算出每一份磋商响应文件技术和资信部分的平均得分（所有分值保留两位小数）。

25.3.3 最终磋商报价部分的评审，先由磋商小组对各供应商的分项报价进行分析。审查最终磋商报价是否符合竞争性磋商采购文件的基本要求，有无明显错误、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算（分值保留两位小数）。

25.4最终得分与预成交供应商的确定：

25.4.1 各供应商最终得分按以下方法进行计算：最终得分＝报价部分得分＋商务技术部分得分。

25.4.2 磋商小组在审标、询标的基础上根据竞争性磋商采购文件规定的评审办法

25.4.3 本项目采用综合评标法，按照各供应商综合得分高低进行排序，综合得分最高的供应商为第一预成交供应商，得分次高的供应商为第二预成交供应商。第三高得分的为第三预成交供应商。各供应商的最终得分若出现并列分，则最终报价低的排列在前；评审得分且最终报价相同的，按照技术指标（技术指标是指资信商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

25.5 例外处理

25.5.1采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.6评审标准

| 评标项目 | 评审内容及评分说明 |  | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（20分） | 价格分 | 参与评审的价格=投标报价 评标基准价=满足招标文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评标基准价,评标基准价得分为满分20分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×20分。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | 20 |
| 商务技术分（80分） | 供应商资信实力（2分） | 投标人具有质量管理体系认证证书得2分。（提供证书复印件盖公章） | 2 |
|  | 业绩（2分） | 自2022年1月以来供应商承接过山洪灾害防御等类似业绩，每个业绩得2分，累计得2分。 （提供类似业绩合同扫描件，时间以合同签订日期为准，不提供的不得分）。 | 2 |
|  | 项目负责人能力（6分） | 项目负责人具有水利专业的高级工程师、注册土木工程师（水工结构专业）、注册咨询工程师证的每个得2分，满分6分。（提供证书复印件盖公章，否则不得分）。提供近三个月任意一个月本单位为其缴纳社会保险的证明或劳动合同复印件加盖公章） | 6 |
|  | 人员配备（8分） | 投标单位配备的服务小组其他人员【除项目负责人（1人）】，项目其他成员具有注册水利水电工程师（水利规划专业）、具有注册水利水电工程师（水工结构专业）、具有注册咨询工程师（水利水电专业）的技术人员或具有工程测量工程师，每人得2分，最多得8分（每人和每种证书只能计一次分），提供近近三个月任意一个月本单位为其缴纳社会保险的证明或劳动合同复印件加盖公章。专业以证书中明确的专业为准。须提供证书复印件盖公章，否则不得分。 | 8 |
|  | 项目方案（42分） | 投标单位根据采购需求编制项目工作方案，由评委根据内容进行评分，其中总分最高15分。 1、工作思路是否科学合理（3分、2分、1分、0分），是否完整有针对性（3分、2分、1分、0分）； 2、工作方案是否科学合理（3分、2分、1分、0分），是否完整有针对性（3分、2分、1分、0分） 3、后续服务是否科学合理（3分、2分、1分、0分） | 15 |
|  |  | 投标单位根据编制项目工作方案中对小流域补充调查测量方案中的小流域山洪灾害补充调查测量方案（3分、2分、1分、0分）、无人机地形高程测量方案（3分、2分、1分、0分）、沟道断面补充测量方案（3分、2分、1分、0分）是否科学合理由评委进行评分，满分9分 | 9 |
|  |  | 投标单位根据编制项目工作方案中简化洪水淹没范围、水深和影响分析的淹没分析及资料整理方案（3分、2分、1分、0分）、水文分析计算方案（3分、2分、1分、0分）、淹没范围、水深和影响分析方案（3分、2分、1分、0分）、淹没面绘制及影响对象生成方案（3分、2分、1分、0分），评委根据阐述内容进行评分，满分12分 | 12 |
|  |  | 对其针对本项目的人员岗位配置（3分、2分、1分、0分）及工作内容分配情况（3分、2分、1分、0分）由评委进行打分，满分6分 | 6 |
|  | 设备投入方案（4分） | 根据投标单位提供的设备投入方案进行评分。 （1）工器具设备的种类、精度、专业程度的综合情况（2分，1分，0分） （2）工器具设备安排使用方案与项目实际情况的切合程度（2分，1分，0分） | 4 |
|  | 项目质量控制措施（9分） | 保证项目质量的技术（3分、2分、1分、0分）及相关措施方案（3分、2分、1分、0分）进行打分，满分6分 | 6 |
|  |  | 所提供的服务承诺进行打分（3分、2分、1分、0分），满分3分 | 3 |
|  | 进度计划（6分） | 根据进度计划方案节点时间的符合度（3分、2分、1分、0分）、任务完成的分解及安排（3分、2分、1分、0分）进行打分，满分6分 | 6 |
|  | 政府采购政策（1分） | 供应商注册在少数民族地区的，得1分； 注：供应商应在响应文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政 府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于 “少数民族地区”等资料）。 | 1 |

注：磋商小组在上表设定的分值范围内打分(四舍五入保留一位小数)。所有分值汇总后平均分值计算四舍五入保留二位小数。

*不合理报价的认定：1、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

七、合同的授予

26.成交通知

26.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在发布过磋商公告的媒体上公告采购结果。

26.2成交通知书作为合同的组成部分。

27.签订合同

27.1成交通知书发出后30天内，成交供应商须派法定代表人（或企业负责人或经营者）或其委托代理人前往竞争性磋商文件须知前附表约定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

27.2竞争性磋商文件，成交供应商的磋商响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

28.履约保证金

履约保证金金额：合同价的1%。

履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳 。

提交时间：合同签订之后10个工作日内提交。

履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金30日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿）

29.转包或分包

29.1本项目允许分包。

29.2经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务

八、关于中小企业的说明

30、中小企业声明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

（1）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。

31、监狱企业：

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业应当符合以下条件：

（1）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

32、残疾人福利性单位：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章 合同文本

政府采购合同文本

合同名称：

项目编号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

根据关于余姚市小流域山洪灾害“四预”能力建设（二期）竞争性磋商的结果，甲、乙双方同意签署本合同。

一、 服务范围与内容

服务范围：具体详细采购文件和磋商响应文件。

服务内容：具体详细采购文件和磋商响应文件。

二、合同金额与期限

1、本合同总价金额为（大写）人民币         （￥      元）。

2、服务期限：2025年5月底前完成小流域补充调查测量，2025年10月底前完成简化洪水淹没范围、水深和影响分析。

三、履约保证金

履约保证金金额：合同价的1%。

履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳 。

提交时间：合同签订之后10个工作日内提交。

履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金30日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿）

四、合同款支付

1）合同生效具备实施条件和以及具备支付条件后7个工作日内支付该项目合同金额的40%（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不执行本项），供应商应在收到预付款前，向采购人提供与预付款金额等额的履约保函（银行保函或其他经采购人认可的担保方式），履约保函有效期应至少涵盖合同履行期间，并在合同履行完毕后自动失效；

2）项目技术成果通过审查修改完成满足采购人要求，经采购人验收合格后，根据成交供应商向采购人开具相应金额、符合国家规定的发票，采购人在收到成交供应商发票并具备支付条件后7个工作日内支付合同价款的60%。

注：每次款项支付前成交供应商需先向采购人开具相应金额、符合国家规定的发票，采购人在收到成交供应商发票并具备支付条件后7个工作日内向成交供应商支付款项。

五、服务质量与要求

按照本项目采购文件要求及乙方响应文件中的服务方案与质量承诺。

六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

七、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

2.对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

八、转包或分包

1.政府采购合同不能转让。

2.经甲方事先书面同意乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

九、违约责任

1.甲方按本合同的付款条款支付所需款项。

2.甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

3.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。

4.因乙方原因，未在服务期限内完成项目所有服务内容的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价 1 ‰的违约金；乙方逾期  30  日仍不能完成服务或经甲方确认乙方已不具备完成服务的条件时，乙方应向甲方支付合同总价 20 %的违约金。并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

5.乙方在协议服务有效期内违反本合同、采购文件、响应文件约定的有关质量保证及服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付1000元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行临时服务，所产生的费用由乙方承担。若因提供服务不当或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

6.签订合同后，乙方不按合同约定，履行服务义务，中途提出终止合同的，乙方应向甲方返回所有已收取的合同款项，并向甲方支付合同金额的20%作为违约金，所造成的所有损失由乙方承担。

7.合同履行期限内发现问题，乙方整改不及时、不全面、不彻底、乱汇报，再次检查发现问题仍未处理的，处违约金2000元/次。

8.如乙方在合同期内发生安全事故或刑事案件等事项，甲方有权终止合同，由乙方承担赔偿责任。

十、工作要求

（1）时间要求：2025年5月底前完成小流域补充调查测量，2025年10月底前完成简化洪水淹没范围、水深和影响分析。

（2）中标人需要在中标之后派遣人员根据项目工作内容及业主要求开展驻点调查，台风影响期间，中标单位根据甲方要求，需派遣人员在甲方规定地点驻点协助甲方提供技术支撑服务，服务期限内，涉及车辆、食宿等问题均由中标人自行解决，相关费用已包含于项目费用内。

（3）项目主要成果：小流域补充调查测量成果、简化洪水淹没范围、水深和影响分析报告，相关图件内容等附件，成果须满足《浙江省水利厅办公室关于做好2024年度山洪灾害重点非工程措施项目建设的通知》、《水利部办公厅关于印发2024年度山洪灾害防治非工程措施项目建设工作要求的通知》、《浙江省水利厅办公室关于做好2025年度山洪灾害防治项目建设的通知》、《山洪灾害补充调查评价技术要求（(风险隐患调查与影响分析)）》等文件要求，（按需提供技术成果纸质文本及电子文件U盘一个，提供纸质报批稿文本报告5套，若业主有需求，可额外增加，费用不变）。

（4）按照项目进度开展1-2次阶段性汇报工作。

（5）中标人需按甲方要求完成项目内容的实地调查、对接沟通、编制、安装等工作，技术成果需通过专家审查，按意见完成修改，相关专家论证费用和会务费用等由中标人承担。

（6）若上级部门下达其它山洪灾害防御相关工作，中标人需严格按照文件要求无条件完成，相关费用已包含在预算费用中，不做另外考虑，中标人需自行考虑（上级部门下达任务增加，不增加额外费用）。

（7）配合业主做好平台数据上传、录入等工作，成果数据若需接入信息化平台，数据格式须满足相关要求。

（8）开展山洪灾害风险动态研判试点工作，根据降雨和山洪风险演进判别影响范围，细化不同影响范围人员转移指标，探索受山洪影响人员分梯次、精细化转移新路子。

十一、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（企业负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经相关部门审批，并签书面补充协议报相关监管部门备案。

3．下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）采购文件

（3）采购文件的澄清和修改（如有请提供）

（4）磋商响应文件

（5）供应商澄清函（如有请提供）

（6）履约保证金交纳证明

（7）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

4．本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，采购代理机构留存合同扫描件。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年    月   日            签字日期：      年    月   日

第四章 采购内容及要求

一、项目基本情况

1.1 概况

1.1.1山洪灾害防治区概况

余姚市南部为四明山区，山峦起伏，同时又是暴雨中心，常受台风暴雨、梅雨天气、东风波暴雨、强对流袭击，易引发溪河洪水以及山体滑坡、泥石流等地质灾害，再加上小流域内防洪设施薄弱，防洪标准不高，易遭受较大的经济损失。境内受到山洪威胁的小流域为12条，分别为大隐溪、寺前王大溪、大池墩大溪，相岙大溪、北溪、大岚溪、晓鹿大溪、梁弄大溪、梁辉大溪、陆埠大溪、三溪口大溪、车厩大溪。

山洪灾害防治村落共涉及乡镇（街道）18个，行政村127个，自然村416个。

图1.1-1  余姚市山洪项目山洪防治村落分布示意图

1.2 小流域基本情况

按照全国山洪组下发的小流域清单，余姚市共有小流域单元11个，包括3个山洪灾害防御重点城集镇（大岚镇、四明山镇和鹿亭乡），山洪灾害防御重要村落97个，防御对象1238人。具体情况如下。

1）浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江003，流域总面积62.49km2。流域共涉及陆埠镇和大隐镇13个山洪灾害防御重要村落，高风险区11个，低风险区15个，防御对象95人。该流域淹没范围与水深分析已在小流域山洪灾害“四预”能力提升（一期）建设项目中实施。

2）浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江018，流域总面积79.21km2。流域共涉及鹿亭乡1个重点城集镇，10个山洪灾害防御重要村落，高风险区10个，低风险区10个，防御对象158人。该流域淹没范围与水深分析已在小流域山洪灾害“四预”能力提升（一期）建设项目中实施。

3）浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江020，流域总面积170.36km2。流域共涉及梁弄镇和马渚镇12个山洪灾害防御重要村落，高风险区15个，低风险区11个，防御对象127人。该流域淹没范围与水深分析已在小流域山洪灾害“四预”能力提升（一期）建设项目中实施。

4）浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江022，流域总面积136.12km2。流域共涉及涉及兰江街道、梨洲街道10个山洪灾害防御重要村落，高风险区13个，低风险区17个，防御对象255人。该流域淹没范围与水深分析已在小流域山洪灾害“四预”能力提升（一期）建设项目中实施。

5）浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江023，流域总面积137.29km2。流域共涉及涉及丈亭镇、河姆渡镇和凤山街道8个山洪灾害防御重要村落，高风险区11个，低风险区9个，防御对象158人。该流域淹没范围与水深分析已在小流域山洪灾害“四预”能力提升（一期）建设项目中实施。

6）浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江024，流域总面积96.51km2。流域共涉及陆埠镇21个山洪灾害防御重要村落，高风险区34个，低风险区25个，防御对象232人。该流域淹没范围与水深分析已在2024年小流域防御能力提升项目中实施。

7）浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江025，流域总面积198.47km2。流域共涉及三七市镇10个山洪灾害防御重要村落，高风险区21个，低风险区8个，防御对象78人。该流域淹没范围与水深分析已在小流域山洪灾害“四预”能力提升（一期）建设项目中实施。

8）浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江012，流域总面积401.93km2。流域共涉及四明山镇1个重点城集镇，大岚镇和四明山镇5个山洪灾害防御重要村落，高风险区2个，低风险区5个，防御对象66人。（本项目涉及小流域单元）

9）浙江省钱塘江水系曹娥江001，流域总面积100.12km2。流域共涉及四明山镇3个山洪灾害防御重要村落，高风险区3个，低风险区1个，防御对象43人。（本项目涉及小流域单元）

10）浙江省钱塘江水系曹娥江020，流域总面积298.95km2。流域共涉及大岚镇1个重点城集镇，2个山洪灾害防御重要村落，高风险区3个，低风险区1个，防御对象11人。（本项目涉及小流域单元）

11）浙江省钱塘江水系曹娥江025，流域总面积76.09km2。流域共涉及马渚镇1个山洪灾害防御重要村落，高风险区1个，防御对象5人。（本项目涉及小流域单元）

1.3存在问题

通过前期山洪灾害防治非工程措施建设，切实增强了余姚市应对山洪灾害的能力和水平，提高了基层群众防灾避灾的意识和自救互救的能力，有效减少了山洪灾害造成的生命、财产损失，为余姚市经济社会发展提供了强有力的保障。近几年，余姚市山洪灾害防御工作过程中发现现有的山洪灾害防御非工程措施体系仍存在薄弱环节，前期山洪灾害风险隐患的调查分析评价基本上是针对重点集镇和重要村落等关键节点，在进行洪水淹没范围分析时，前期是村落点位局部静态的分析，未开展过流域全局分析，现在是实时的然而小流域山洪灾害的发生基本上是以流域为单元系的系统性灾害问题，通过前期山洪分析评价成果难以全面、深入地了解流域的洪水特性，无法有效指导山洪灾害防御。因此，本次以小流域为单元，系统性详细分析小流域的洪水淹没范围和水深，为制定更加科学合理的山洪灾害防御措施提供数据支撑，对于减少山洪灾害带来的损失、保障人民生命财产安全具有重要意义。

二、建设目标与任务

2.1 建设目标

坚持人民至上、生命至上原则，积极践行“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，深入贯彻落实水利部“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”总体要求，根据《水利部办公厅关于印发2024年度山洪灾害防治非工程措施项目建设工作要求的通知》（办防〔2023〕282号）和《浙江省水利厅办公室印发关于做好2024年度山洪灾害重点非工程措施项目建设的通知》（浙水办灾防〔2024〕5号）文件要求，在前期山洪灾害防治非工程措施建设的基础上，以小流域山洪灾害“四预”能力提升为重点，夯实山洪灾害监测预报预警平台“三算”基础，完善“四预”功能，实现余姚市重点小流域治理单元数字化场景预演功能全覆盖，进一步推动完善小流域山洪灾害综合防御体系，全力防范化解山洪灾害风险。

2.2 建设依据

（1）《水利部关于印发<关于加强山洪灾害防御工作的指导意见>的通知》（水防〔2022〕97号）；

（2）《水利部防御司关于印发全国山洪灾害防治项目实施方案（2024-2025年）的函》（防御汛五函〔2023〕31号）；

（3）《山洪灾害危险区动态管理清单编制指南》（水利部防御司，2021年3月）；

（4）《水利部水旱灾害防御司关于印发2023年度小流域山洪灾害“四预”能力建设工作要求的通知》（防御函〔2023〕5号）；

（5）《浙江省山洪灾害防治项目建设管理办法》（浙水汛〔2014〕22号）；

（6）《浙江省财政厅 浙江省水利厅关于提前下达2024年中央财政水利发展资金的通知》（浙财农〔2023〕83号）；

（7）《浙江省水利厅关于进一步增强防汛敏感性切实做好水旱灾害防御工作的通知》（浙水灾防〔2024〕1号）；

（8）《浙江省水利厅办公室关于印发2024年水旱灾害防御工作要点的通知》（浙水办灾防〔2024〕2号）；

（9）《浙江省水利厅办公室关于印发2024年山洪灾害防御非工程措施的通知》（浙水办灾防〔2024〕3号）；

（10）《浙江省水利厅办公室关于做好2024年度山洪灾害重点非工程措施项目建设的通知》（浙水办灾防〔2024〕5号）；

（11）《山洪灾害调查评价基础数据处理技术要求》（2013年，全国山洪灾害防治项目组）；

（12）《山洪灾害调查技术要求》（2014年3月，全国山洪灾害防治项目组）；

（13）《山洪灾害分析评价技术要求》（2014年3月，全国山洪灾害防治项目组）；

（14）《山洪灾害防御预案编制导则》（SL666-2014）；

（15）《山洪灾害分析评价方法指南》（2015年1月，全国山洪灾害防治项目组）；

（16）《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》（国家防办，2015年11月）；

（17）《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）；

（18）《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》（2023年12月）；

（19）《浙江省山洪灾害调查工作指南》（浙江省水利厅，2019年12月）；

（20）《浙江省山洪灾害风险区清单动态管理办法（试行）》（浙水灾防〔2022〕11号）；

（21）《浙江省2024年度山洪灾害防治项目实施方案》（2024年4月）；

（22）《宁波市2024-2025年度山洪灾害防治项目实施方案》（2023年）；

（23）《浙江省水利厅办公室关于做好2025年度山洪灾害防治项目建设的通知》（浙水办灾防〔2025〕1号）；

（24）其他相关文件、标准、规定等。

2.3 建设任务

根据水利部、省水利厅建设工作要求，结合余姚市前期山洪灾害防治非工程措施建设成果，实施小流域山洪灾害补充调查分析、简易淹没范围、水深和影响分析等两大项任务，具体建设任务如下：

2.3.1 小流域山洪灾害补充调查测量

选取浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江012、浙江省钱塘江水系曹娥江001、浙江省钱塘江水系曹娥江020、浙江省钱塘江水系曹娥江025等4条小流域，开展小流域山洪灾害补充调查测量。

（一）无人机地形高程测量

（二）横断面补充测量

2.3.2 简易淹没范围、水深和影响分析

选取浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江012、浙江省钱塘江水系曹娥江001、浙江省钱塘江水系曹娥江020、浙江省钱塘江水系曹娥江025等4条小流域，开展简化洪水淹没范围、水深和影响分析。

三、项目建设内容

3.1小流域山洪灾害补充调查测量

根据2023年余姚市小流域精细化调查成果，选取浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江012、浙江省钱塘江水系曹娥江001、浙江省钱塘江水系曹娥江020、浙江省钱塘江水系曹娥江025等4条小流域开展小流域山洪灾害补充调查测量。

4条小流域基本情况如下。

1、浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江012，流域总面积401.93km2。流域共涉及四明山镇1个重点城集镇，大岚镇和四明山镇5个山洪灾害防御重要村落，高风险区2个，低风险区5个，防御对象66人。

2、浙江省钱塘江水系曹娥江001，流域总面积100.12km2。流域共涉及四明山镇3个山洪灾害防御重要村落，高风险区3个，低风险区1个，防御对象43人。

3、浙江省钱塘江水系曹娥江020，流域总面积298.95km2。流域共涉及大岚镇1个重点城集镇，2个山洪灾害防御重要村落，高风险区3个，低风险区1个，防御对象11人。

4、浙江省钱塘江水系曹娥江025，流域总面积76.09km2。流域共涉及马渚镇1个山洪灾害防御重要村落，高风险区1个，防御对象5人。

3.1.1 无人机地形高程测量

本次采用无人机航摄技术，获取4条小流域高精度的数字正射影像（DOM）及数字高程模型（DEM），为小流域山洪灾害分析和防汛损失评估提供简洁直观的分析工具。无人机航摄按以下要求予以开展：

（1）航摄前的资料收集：航摄作业前，充分收集与摄区有关的地形图、影像资料，了解摄区地形地貌、气候条件以及机场、重要设施等情况，并进行分析研究，确定飞行区域的空域条件、设备对任务的适应性，制定详细的项目实施方案。

（2）无人机飞行高度和总航程：设计飞行高度应高于摄区和航路上最高点100m以上；设计航线总航程应小于无人机能到达的最远航程。

（3）航摄分区的划分：分区界线应与图廓线相一致；分区内的地形高差不应大于1/6摄影航高；确保航线的直线性的情况下，分区的跨度应尽量划大，能完整覆盖整个摄区；地面高差突变，地形特征差别显著或有特殊要求时，可以破图廓划分航摄分区。

（4）航摄因子计算与航线设计：根据测区范围、地形地貌等条件选择合适的机型进行无人机航摄作业。无人机须适宜于大范围、高差大的测区进行作业，搭载相机进行航摄，相机焦距不低为35.28mm，行列数为7952×5304，设计航向重叠度不低于80%，旁向重叠度不低于60%，地面分辨率不低于4cm进行航线设计。

（5）航线设计时要求：航线一般按东西向平行于图廓线直线飞行，特定条件下亦可作南北向飞行或沿线路、河流、海岸、境界等方向飞行；曝光点应尽量采用数字高程模型依地形起伏逐点设计；航摄时，既要保证具有充足的光照度，又要避免过大的阴影。

（6）航摄实施：选择合适天气进行无人机航摄，按设计好的航线，获取测区原始像片。根据飞行器的性能要求，选择起降场地和备用场地。航摄实施前应制定详细的飞行计划，且应针对可能出现的紧急情况制定应急预案。在保证飞行安全的前提下可实施云下摄影。

（7）像片控制点选点：像片平面控制点的目标影像应清晰，易于判读和立体测量，控制点点位距像片边缘不应小于150像素。

（8）像控点测量：像片控制测量采用ZJCORS网络RTK技术进行测量，困难地区采用GPS快速静态测量。像控点离最近框架网点最大距离不能超过60km；像片控制点的RTK单次观测的平面收敛精度≤1.5cm，高程收敛精度≤2cm，每个像控点观测两次，每次观测时间不少于20个历元；为确保像控点测量平面、高程精度，采用已有的控制资料进行RTK测量精度检核，即施测前进行至少一个已知GPS等级点和一个已知水准点或有水准联测成果的GPS点的检核，检核结果平面、高程较差均不大于5cm；像控点点位平面、高程中误差按相关规范要求执行。最大允许误差为两倍中误差，大面积森林地区像控点中误差要求可放宽0.5倍。采用GPS静态测量时，以距离远近确定测量时长，最少测量时长30分钟。像片控制点测量采用对中杆，确保气泡居中，所有量距包括仪器高全部采用钢卷尺进行量测，量测取位至0.01m，为保证仪器高量取、记录正确，在像片控制测量时进行影像资料记录，影像资料中能够反映像控点实地测量位置以及测量时仪器高度。控制点和基准面不在同一平面时，量注比高至0.01m；当点位周围不等高时，标注比高量注的位置。像控点测量完成后，需制作像控点点位信息表。

（9）空三加密：利用外业航拍原始像片、POS数据及像控点，采用专业航测软件进行空中三角测量，采用区域网光束法进行平差。具体步骤如下：首先导入影像数据，建立金字塔影像，然后导入影像曝光点坐标数据、数码相机参数和像控点成果，通过自动匹配相关影像产生自动匹配点。对作业区中的所有连接点进行联合平差计算。保证相对定向点分布均匀，Sigma值不大于3um，单点误差不大于一个像元。对粗差较大的相对定向点进行反复修改，直到所有的相对定向点的精度都符合计要求。在像片上量测像片控制点，在专业软件中进行光束法平差。如发现粗差点则进行反复修改，直到基本定向点残差、多余控制点不符值与公共点较差限差满足规定，输出空中三角测量成果。

（10）数字高程模型（DEM）生产：利用空三加密成果，在软件中自动密集匹配生产初始DEM。结合圩区DOM、DLG成果，提取等高线、地形高程点、水系边线、道路边线等要素，对初始DEM进行修正，并进行完备性、逻辑一致性、拓扑关系一致性检查，生产最终DEM。

3.1.2 沟道断面补充测量

（1）重要断面测量

对4条小流域治理单元内存在山洪灾害风险的重要城集镇和规模较大的沿河村落沟道沿线，在已有沟道断面测量成果基础上，加密测量沟道断面并延伸至两岸历史最高水位线以上，并且根据前期调查结果，对桥梁、堰坝、路涵等加重山洪灾害影响的风险隐患进行隐患结构尺寸测量。

堰坝测量要求：需测量上下游沟深，堰顶到堤顶的高程和堰底到堤顶的高程。

拱桥测量要求：需测量上下游沟深，桥面到河床底的高度和拱顶到河床底的高度。

不规则断面测量要求：需对断面进行概化处理，测量相关特征点，反映断面形态变化。

（2）断面成果要求

针对每一个风险隐患要素（跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地对象等）以及每个防治对象所布设和测量的断面，需要提供断面平面位置数据，在地理信息系统中以空间线状数据绘制，其属性数据应当包含名称、编号、河流名称与河流代码信息。断面测量数据和存储要求参照《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767-2018）规定。

3.2简化洪水淹没范围、水深和影响分析

余姚市共计11条小流域，前期已开展7条小流域淹没分析，本次在小流域山洪灾害补充调查分析的基础上，针对浙江省浙东、闽东及台湾沿海诸河系甬江012、浙江省钱塘江水系曹娥江001、浙江省钱塘江水系曹娥江020、浙江省钱塘江水系曹娥江025等4条小流域等4条重点流域治理单元开展简化洪水淹没模型分析。模型以流域内重要城集镇和规模较大的沿河村落为对象，实现依据历史典型场次降雨、未来预报降雨或实测降雨等情景，采用水文学方法分析确定沟道断面处流量并转化为水位，连接水位与岸坡地面线的交点确定淹没范围，明确转移对象，动态生成风险清单。根据降雨和山洪风险演进判别影响范围，细化不同影响范围人员转移指标。

3.2.1分析范围确定及内业资料整理

（1）淹没分析范围确定

以4条流域为分析单元，针对干流防御对象（重要城集镇和规模较大的沿河村）划定可能影响范围，结合风险隐患分布情况确定最终简化洪水淹没分析范围，视情可将重要支流纳入分析范围。

①隐患影响分析

根据2023年余姚市小流域精细化调查成果，以4条流域为单元，在前期精细化调查基础上结合本次划定可能影响范围的风险隐患进行风险隐患影响分析，分析跨沟道路或桥涵完全阻水情况下上游洪水淹没范围，以及可能因洪水改道对周边区域的影响；分析跨沟道路、桥涵以及塘（堰）坝溃决洪水在下游的防治对象处的洪峰流量，并结合其他支沟洪水信息，分析确定洪水位和淹没范围；针对阻水壅水点以上两岸较低地点溢流洪水或者堤岸漫溢溃决洪水，分析可能受影响的防治对象。

②雍水影响分析

原则上选择设计洪水标准低于两岸沿河村落现状防洪能力、过流能力或高度3米以上、沟宽10米以上，且上下游两岸附近有防治对象的跨沟路堤、桥涵、塘（堰）坝进行壅水影响分析。

在暴雨情形下，对于跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝阻水，或者因滑坡堵塞沟道，进而上游快速壅水，可采用水位-面积法，按最不利情况分析完全阻水时下上游洪水位和淹没范围。按照跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝过流建筑物全部被堵塞情形确定阻水壅水点顶部高程，即跨沟道路的路面高程、桥梁桥面或其护拦顶高程。以沟道比降近似代替水面比降，从阻水壅水点顶部高程位置沿河道纵剖面等高线向上游倒推，确定洪水淹没范围和受影响的防治对象。

③溃决影响分析

原则上选择高度在3m以上，且阻水库容在2万m³以上，且上下游两岸附近有防治对象的跨沟路堤、桥涵、塘（堰）坝进行溃决影响分析。

按照最不利情况，采用近似瞬间全溃模式和简易溃坝洪水计算方法，参照《山洪灾害分析评价技术要求》和已有成果，分析不同频率洪水叠加溃决洪水的影响，根据水位-流量关系确定典型断面处洪水位、淹没范围和受影响保护对象。根据洪水计算结果，针对集镇或村落处沟道控制断面，采用曼宁公式反算洪水位，确定受影响的房屋数和人口数。

④改道及漫溢影响分析

针对跨沟道路、桥涵阻水壅水、直接坐落于溪沟上的房屋建筑等情形，分析壅水地点当地、上游两岸较低地点或者豁口处是否溢流，或者薄弱地点堤岸是否可能溃决，造成洪水改道、漫溢，根据地势排查可能受改道、漫溢影响的防治对象。如果在跨沟道路、桥涵等旁侧存在防治对象，在暴雨洪水时由于道路、桥涵阻水壅水，明显抬高水位，致使洪水从沟道向旁侧直接快速漫溢，将加重灾害程度。

（2）内业资料整理

内业梳理前期重要村落与集镇分布位置、风险区范围、预警指标等分析评价成果、断面测量成果和历史灾害影响情况等基础资料，为后续构建简化洪水淹没分析模型提供基础数据支撑，根据隐患影响分析、雍水影响分析、溃决影响分析、改道及漫溢影响分析等成果，形成具体的风险清单。

（3）外业调查测量

为反映出流域干流洪水演进及洪水淹没等情况，对4条流域干流分析对象开展河道断面测量成果收集和补充测量，河道断面的测量延伸至堤防以外，收集（前期已有断面测量数据）和补充测量后的河道断面（具体要求见本文3.1）间距原则上不大于500m。

3.2.2水文分析计算

根据确定的分析范围和布设沟道断面位置，确定流量分析节点，构建4条小流域治理单元水文分析模型，依据历史典型场次降雨、未来预报降雨或实测降雨等情景驱动模型分析计算节点流量。

3.2.3淹没范围、水深和影响分析

采用水文学方法分析沟道断面水位流量关系，按照水文分析模型计算结果转化为节点水位，结合小流域DEM数据，连接水位与岸坡地面线的交点确定淹没范围，开展按照小于0.5、0.5-1.0、1.0-2.0和2.0m以上等不同区间分析区域淹没水深，评估山洪风险程度。

3.2.4淹没面绘制及影响对象生成

根据不同情景的淹没分析结果，绘制淹没面，并结合本次风险隐患调查与前期山洪灾害调查评价防御对象调查成果，确定相应的影响对象，生成风险清单。

- 工作要求

（1）时间要求：2025年5月底前完成小流域补充调查测量，2025年10月底前完成简化洪水淹没范围、水深和影响分析。

（2）中标人需要在中标之后派遣人员根据项目工作内容及业主要求开展驻点调查，台风影响期间，中标单位根据甲方要求，需派遣人员在甲方规定地点驻点协助甲方提供技术支撑服务，服务期限内，涉及车辆、食宿等问题均由中标人自行解决，相关费用已包含于项目费用内。

（3）项目主要成果：小流域补充调查测量成果、简化洪水淹没范围、水深和影响分析报告，相关图件内容等附件，成果须满足《浙江省水利厅办公室关于做好2024年度山洪灾害重点非工程措施项目建设的通知》、《水利部办公厅关于印发2024年度山洪灾害防治非工程措施项目建设工作要求的通知》、《浙江省水利厅办公室关于做好2025年度山洪灾害防治项目建设的通知》、《山洪灾害补充调查评价技术要求（(风险隐患调查与影响分析)）》等文件要求，（按需提供技术成果纸质文本及电子文件U盘一个，提供纸质报批稿文本报告5套，若业主有需求，可额外增加，费用不变）。

（4）按照项目进度开展1-2次阶段性汇报工作。

（5）中标人需按甲方要求完成项目内容的实地调查、对接沟通、编制、安装等工作，技术成果需通过专家审查，按意见完成修改，相关专家论证费用和会务费用等由中标人承担。

（6）若上级部门下达其它山洪灾害防御相关工作，中标人需严格按照文件要求无条件完成，相关费用已包含在预算费用中，不做另外考虑，中标人需自行考虑（上级部门下达任务增加，不增加额外费用）。

（7）配合业主做好平台数据上传、录入等工作，成果数据若需接入信息化平台，数据格式须满足相关要求。

（8）开展山洪灾害风险动态研判试点工作，根据降雨和山洪风险演进判别影响范围，细化不同影响范围人员转移指标，探索受山洪影响人员分梯次、精细化转移新路子。

五、商务要求

1、报价要求：报价中应包括人工费、服务费、管理、各类保险、各类加班费、夜班费、利润、税金、代理费用及不可预见费用及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用组成，总价不得超过最高限价。

2、验收要求：中标人提供的成果需满足采购文件要求并通过采购人审查

3、付款办法

1）合同生效具备实施条件和以及具备支付条件后7个工作日内支付该项目合同金额的40%（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不执行本项），供应商应在收到预付款前，向采购人提供与预付款金额等额的履约保函（银行保函或其他经采购人认可的担保方式），履约保函有效期应至少涵盖合同履行期间，并在合同履行完毕后自动失效；

2）项目技术成果通过审查修改完成满足采购人要求，经采购人验收合格后，根据成交供应商向采购人开具相应金额、符合国家规定的发票，采购人在收到成交供应商发票并具备支付条件后7个工作日内支付合同价款的60%。

注：每次款项支付前成交供应商需先向采购人开具相应金额、符合国家规定的发票，采购人在收到成交供应商发票并具备支付条件后7个工作日内向成交供应商支付款项。

4、履约保证金

履约保证金金额：合同价的1%。

履约保证金形式：支票或银行汇票或银行出具的保函或保险公司出具的保函等非现金形式缴纳 。

提交时间：合同签订之后10个工作日内提交。

履约担保的退回：在合同履约结束后无违约事项，履约保证金30日内按规定一次性无息退还（如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除该扣部分，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿）

第五章 磋商响应文件格式

报价部分封面

磋商响应文件（报价部分）

项目编号:

项目名称：

供应商：

年    月    日

一、报价部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应函 | 附件一 |
| 2 | 初次报价表 | 附件二 |
| 3 | 其他需提供的报价资料 |  |

附件一

磋商响应函

余姚市水利局：

（供应商全称）授权                         （其委托代理人姓名）                         （职务、职称）为其委托代理人，参加贵方组织的                         （项目编号、项目名称）的有关活动。为此：

1.提供磋商须知规定的全部磋商响应文件；

2.我单位已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我单位对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我单位在响应之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本磋商响应有效期自磋商开始日起 90 个日历天。

5.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6. 我单位同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

7.与本采购有关的一切往来通讯请寄：

名  称：

地  址：                         邮  编：

联系人：                         电  话：               传  真：

手  机：                         电子邮箱：

供应商（公章）：

年    月    日

附件二

初次报价表

项目编号：                 项目名称：                             单位：人民币元

| 序号 | 采购内容 | 数量（项） | 投标单价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小流域补充调查分析 | 1 |  | 2025年5月底前完成小流域补充调查测量，2025年10月底前完成简化洪水淹没范围、水深和影响分析 | 最高限价320000元/项 |
| 2 | 简化洪水淹没范围、水深和影响分析 | 1 |  |  | 最高限价280000元/项 |
| 投标总价（元） |  | （大写） （小写） |  |  |  |
| 备注 |  | 1、报价不得高于采购最高限价。 |  |  |  |

供应商（公章）：

年    月    日

资格证明材料部分封面

磋商响应文件（资质证明材料部分）

项目编号:

项目名称：

供应商：

年    月    日

二、资格证明材料部分目录

| 序号 | 材料名称 | 说 明 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的企业营业执照副本复印件或相关登记证复印件 | 加盖单位公章 |  |
| 2 | 中小企业声明函或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明文件》小企业声明函 | 附件四-1、 附件四-2 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书 | 附件五-1 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书 | 附件五-2 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书 | 附件五-3 |  |
| 6 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明书 | 附件五-4 |  |
| 7 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单的声明书 | 附件五-5 |  |
| 8 | 联合投标协议书（联合体单位提供）、联合投标授权委托书（联合体单位提供） | 附件六-1、附件六-2 |  |
| 9 | 分包意向协议 | 附件六-3 |  |
| 10 | 法定代表人（或企业负责人或经营者）的身份证明 | 附件七-1 |  |
| 11 | 供应商的代表若非法定代表人（或企业负责人或经营者）的须提交法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书 | 附件七-2 |  |
| 12 | 其他认为有必要提供的资格审查资料 | / |  |

附件四-1

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 余姚市水利局 （单位名称）的 余姚市小流域山洪灾害“四预”能力建设（二期）（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

（十六） 其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

供应商（公章）：

日期：

附件四-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日期：

附件五-1

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件五-2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件五-3

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件五-4

在经营活动中没有重大违法记录的声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明！附相关证明资料（如有）。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件五-5

信用声明书

致：                 （采购单位名称）：

我单位未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明！附相关查询结果资料。

供应商（公章）：

年    月    日

注：相关证明资料由供应商自行提供，不作为强制性资格要求。

附件六-1

联合投标协议书（联合体单位提供）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应 组织实施的编号为号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议签约各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

| 甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件六-2

联合投标授权委托书（联合体单位提供）

本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：年月日

授权代表（签名）；

日期：    年   月   日

| 联合体甲方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位：（公章） 法定代表人：（签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件六-3

分包意向协议

（成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议）

供应商：

分包意向供应商一：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

（供应商全称）、          （分包意向供应商一全称）自愿达成分包意向，参加          （项目编号）、          （项目名称）的响应。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（供应商全称）为供应商、          （分包意向供应商一全称）为分包意向供应商，          （供应商全称）以供应商的身份参加本项目的采购活动，如获得成交资格，与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的供应商与          （供应商全称）签订分包合同。供应商对采购项目和分包项目向采购人负责，分包意向供应商对分包项目向采购人负责，分包意向协议多方承担各自的和连带的法律责任。

二、分包意向供应商中小微型企业认定

项目 ，属于              业 ；分包意向供应商为          （分包意向供应商一全称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于          （中型企业或小型企业或微型企业）。将承担合理分包部分          （具体分包的工作内容），占项目合同金额的          %。

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间          （存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、因违约或过失责任等导致采购人经济损失或被索赔时，供应商无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如获得成交资格，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本协议。

六、本协议自签署之日起生效，如获得成交资格，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

供应商（盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

分包意向供应商一（盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

......（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）

日期：          年     月     日

附件七-1

法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证明书

同志；在我单位任           职务，系我单位法定代表人（或企业负责人或经营者），特此证明。附法定代表人身份证复印件。

供应商（单位公章）

年    月    日

附注：法定代表人（或企业负责人或经营者）身份证号码：

通信地址：

移动电话：

微信号码：

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责；2、如若组织开展远程视频通讯时，将通过此微信号码与您通讯。未填写或通讯时无应答，视为放弃视频通讯的权利。

附件七-2

法定代表人（或企业负责人或经营者）授权书

（供应商全称）法定代表人（或企业负责人或经营者）        授权       （其委托代理人姓名）为其委托代理人，参加贵处组织的                  （项目名称）       （采购编号）竞争性磋商活动，全权处理磋商活动中的一切事宜。附委托代理人人身份证复印件。

供应商（单位公章）：

法定代表人（或企业负责人或经营者）（盖章）：

年    月    日

附：

委托代理人姓名：

职    务：

通信地址：

移动电话：

微信号码：

重要提示：1、评审期间，应当保持移动电话通讯正常，否则造成不利后果自行负责；2、如若组织开展远程视频通讯时，将通过此微信号码与您通讯。未填写或通讯时无应答，视为放弃视频通讯的权利。

商务技术部分封面

磋商响应文件（商务技术部分）

项目编号:

项目名称：

供应商：

年   月   日

三、商务技术部分目录

10.3商务技术部分：

10.3.1商务技术部分封面；

10.3.2商务技术部分目录；

10.3.3▲供应商情况表（附件八）；

10.3.4▲服务要求与合同条款偏离表（附件九）；

10.3.5为满足评审标准得分而需提供的资料（如有需提供）；

10.3.6供应商认为需要的其他资料。

以上条款中带▲的条款为必备资料，缺少将作无效标处理。

重要提示：请自行完善目录与页码（目录可自行编制），便于阅读与查阅。因编制混乱，导致漏读误读，责任由供应商承担。

附件八

供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位公章）：

年     月    日

附件九

服务要求与合同条款偏离表

项目编号：               项目名称：

| 序号 | 《采购文件》要求 | 《响应文件》响应 | 偏离项详细说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （若存在偏离，注明偏离内容及正负） |
|  |  |  | （无偏离时此处填写完全响应） |

备注：1、如响应文件对本采购文件中的服务要求与合同条款有偏离的，在本表中列明，并注偏离情况说明。

2、未在本表中填写的，视为完全响应采购文件中的服务要求及合同条款。

供应商（单位公章）：

年     月    日