宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号：QWZFCG24080

公

开

招

标

文

件

采购人：宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司（盖章）

采购代理机构：慈溪市基建审计事务所（盖章）

备案单位：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室（盖章）

编制日期：2024年7月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，投标人应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、中标后须提供纸质投标文件4套。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	13

第四章  合同样本	28

第五章  招标内容与服务需求	35

第六章  商务条款	73

第七章  附件	107

- 第一章  招标公告

项目概况 宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年8月15日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

参照《中华人民共和国政府采购法》及其它有关办法，慈溪市基建审计事务所受宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司的委托，就宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目进行公开招标，欢迎符合要求的供应商前来投标。

一、项目基本情况

采购编号：QWZFCG24080

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

预算总金额：55969770元/年

最高限价：55969770元/年

采购需求：

标项一：

标项名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目（标项一）

预算金额：6034138 元/年

最高限价：6034138 元/年

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：含道路、河道保洁等，详见招标文件第五章招标内容与服务需求。

标项二：

标项名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目（标项二）

预算金额：8260746元/年

最高限价：8260746元/年

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：含道路、河道保洁等，详见招标文件第五章招标内容与服务需求。

标项三：

标项名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目（标项三）

预算金额：6271482元/年

最高限价：6271482元/年

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：含道路、河道保洁等，详见招标文件第五章招标内容与服务需求。

标项四：

标项名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目（标项四）

预算金额：7340460元/年

最高限价：7340460元/年

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：含道路、河道保洁等，详见招标文件第五章招标内容与服务需求。

标项五：

标项名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目（标项五）

预算金额：14231231 元/年

最高限价：14231231元/年

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：含道路、河道保洁等，详见招标文件第五章招标内容与服务需求。

标项六：

标项名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目（标项六）

预算金额：8144095元/年

最高限价：8144095元/年

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：含道路、河道保洁等，详见招标文件第五章招标内容与服务需求。

标项七：

标项名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目（标项七）

预算金额：5687618元/年

最高限价：5687618元/年

数量：1

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：含道路、河道保洁等，详见招标文件第五章招标内容与服务需求

备注：供应商可同时投标多个标项，但至多只能中标一个标项，本项目按标项预算金额由大到小顺序依次评审，前一标项的第一中标候选人不再进入下一标项的评审，以此类推。

合同履行期限：三年，模式采用“1+1+1”模式，合同一年一签。采购人根据保洁中标单位在上一年度合同履约及保洁考核等情况决定是否续签（若因政策调整、保洁模式调整等原因需要重新进行招标的，采购人有权终止合同）。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年7月26日至2024年8月1日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取采购文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年8月15日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标，宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区政务服务中心三楼328室）

开标时间：2024年8月15日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标，宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区政务服务中心三楼328室）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司

地址：宁波前湾新区越和路19号

传真：/

项目联系人（询问）：施先生

项目联系方式（询问）：0574-63075895

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：0574-63075895

2.采购代理机构信息

名称：慈溪市基建审计事务所

地址：慈溪市三北大街732号中兴大厦四楼

传真：0574-63010961

项目联系人（询问）：胡冲辉

项目联系方式（询问）：0574-63989820

质疑联系人：陈健

质疑联系方式：0574-63010961

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区公共资源交易管理办公室

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

传真：/

联系人 ：梅镇

监督投诉电话：0574-89388873

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司。

2、“代理机构”系指慈溪市基建审计事务所。

3、“供应商”系指采购人发布招标公告后，所有对招标项目有意向、并有可能参加本项目投标的法人、其他组织或者自然人。

4、“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

5、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目服务及其他义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波前湾新区公共资源交易管理办公室。

7、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

1、无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价以人民币为结算货币。

2、投标报价是履行合同的最终价格，包括人员的基本工资、社保（五险）、高温补贴和加班补贴等、人身意外险等各种保险，人员工作服、人员所使用作业工具、防护用品等各类耗材费，车辆运行费（包含但不限于保险费、年检费、维保费、折旧费/租赁费、油费、电耗等），机械使用费、专用工具费、管理费（包括管理人员工资、人员培训费、办公管理用房费、其他管理费）、税金、合理利润、其他政策法规所规定的费用和重大活动、节假日环境卫生保障、应急性、突发性和其它保洁任务（如扫雪除冰、防汛抗台、突发性事件等），合同明示或者暗示的所有义务、责任和风险等直至完成全部服务内容的一切费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。有效期自开标日起计算，不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求；同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成

1、投标文件的组成（除资格文件外，其他文件各标项应分别制作，供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询）。

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函（格式见附件）；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函（如适用）；

A5、监狱企业的证明文件（如适用）；

A6、供应商认为需要的其他资料。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；（格式见附件）

B2、法定代表人身份证明；（格式见附件）

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；（格式见附件）

B4、供应商一般情况表；（格式见附件）

B5、服务需求响应表；（格式见附件）

B6、商务条款响应表；（格式见附件）

B7、类似项目经验及证明文件；（格式见附件）

B8、保洁作业车辆、船只设施配备表；（格式见附件）

B9、项目管理人员配备表；（格式见附件）

B10、办公仓储及场地情况表；（格式见附件）

B11、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B12、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；（格式见附件）

C2、报价明细表；（格式见附件）

C3、投标报价分析表；（格式见附件）

C4、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字或盖章部分由法定代表人或授权代表签字或盖章（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）后扫描上传。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的编制、密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：   “电子备份投标文件”                    ；

（2）项目编号：        QWZFCG24080                        ；

（3）项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目      ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                     ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                        。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

情况一：投标截止时间前半小时内送达的，供应商可安排一名授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：宁波前湾新区公共资源交易中心（宁波前湾新区兴慈一路296号新区政务服务中心三楼328室）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

情况二：其他情况，邮寄送达或供应商可安排一名授权代表直接送达(需上班时间)，送达地址：宁波前湾新区公共资源交易中心公共资源交易投标报名窗口（宁波前湾新区兴慈一路296号），联系方式：许老师0574-89388844。供应商邮寄后可将邮件单号发送至宁波前湾新区公共资源交易中心电子邮箱（电子邮箱：1114684153@qq.com），以便交易中心查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（3）本项目不要求供应商人员必须到场参加现场采购活动。

（4）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或授权代表）准时参加。投标人的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该投标人默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：分两阶段开标。

第一阶段开标（资格文件及商务和技术文件）：

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，投标人登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）投标人代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照投标人提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”，宣读投标人名称，并做开标记录；

（7）第一阶段开标记录签字确认；

（8）告知投标人第二阶段开标的有关事宜；

（9）第一阶段开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”进行评审。

第二阶段开标（报价文件）：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效投标人名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合招标文件要求的投标人的商务和技术得分情况；

（3）按第一阶段开标顺序在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的投标人的“报价文件”，宣读投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（4）第二阶段开标记录签字确认；

休会，评标委员会对“报价文件”进行评审。

（5）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

（6）第二阶段开标结束。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

注：本项目按照标项预算金额由大到小的顺序评审，一家投标人最多只能作为一个标项的中标候选人，前一标项的第一中标候选人不再进入下一标项的评审，以此类推。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算价和最高限价

本次公开招标设有预算价和最高限价，本项目预算人民币55969770元/年，最高限价55969770元/年；其中，标项一预算人民币6034138元/年，最高限价为6034138元/年；标项二预算人民币8260746元/年，最高限价为8260746元/年；标项三预算人民币6271482元/年，最高限价为6271482元/年；标项四预算人民币7340460元/年，最高限价为7340460元/年；标项五预算人民币14231231元/年，最高限价为  14231231元/年；标项六预算人民币8144095元/年，最高限价为8144095元/年；标项七预算人民币5687618元/年，最高限价为5687618元/年。投标报价超出对应标项的预算价和最高限价的投标无效。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格【2003】857号通知和国家计委计价格【2002】1980号文件标准以及《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》的合同总价的70%，向各标项中标人收取中标服务费。

2、中标人应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：慈溪市基建审计事务所

开户银行：慈溪市农村商业银行城东支付新城分理处

银行账号：201000046331822

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、本采购文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按标项按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

注：本项目投标人可同时投标多个标项，但至多只能中标一个标项，详情见本章3.5条。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：所有标项均为其他未列明行业。

1.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照招标文件要求，只对初步确定为实质上响应本招标文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1第一阶段评审

3.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。投标人商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

3.2第二阶段评审

3.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

▲修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.3评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算投标人报价得分（小数点后保留二位数）。

3.4综合评估：投标人的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

3.5推荐中标候选人

本项目按标项金额由大到小依次评标，本项目允许投标人同时投标多个标项，但至多只能中标一个标项，前一标项的第一中标候选人不进入后续标项的评审。每个标项按综合得分由高到低进行排序，若投标人的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

3.6确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排序第一名的为中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

四、投标的澄清

4.1对投标文件审查中发现的投标文件表达含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人的签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.3若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

各标项有下列情形之一的，采购人将该标项重新招标：

6.1投标截止时间止，单个标项的投标人少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，单个标项的有效投标人少于3个的；

6.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； 代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询投标人失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询投标人政府采购严重违法失信行为信用记录。若投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。 若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函（如有须提供）； A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，投标人在制作投标文件时须根据上表要求说明要求的资料，将资料逐一对应上传，否则视为投标人未提供资格性审查要求的文件，资格性审查不合格（特别备注无需上传对应资料的除外）。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字或盖章的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 投标人不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定投标人虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为投标人串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标人非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、本项目实行网上电子投标，投标人在制作投标文件时须根据上表要求说明要求将资料逐一关联（若关联页码有多页而只能关联一页的，则关联相应页码的第一页）。

附表3：

商务和技术评分表

（适用于标项：一、三、六、七）

| 评分内容及分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 项目实施方案 - 74分 | 道路保洁方案 （8分） | 评标委员会根据投标人按《招标内容与服务需求》编制的针对本项目的道路保洁专项方案（包括机械保洁方案、人工和人行道人机配合保洁方案、垃圾收集清运等方案）进行综合评议： 1、方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深入，科学合理，可操作性强，完全满足道路保洁要求的得8分； 2、方案内容较齐全，操作性较强，满足道路保洁要求的得6分； 3、方案内容基本完整，可操作性一般，基本满足道路保洁要求的得4分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | 河道保洁方案 （8分） | 评标委员会根据投标人《招标内容与服务需求》编制的河道保洁专项方案（包括保洁船只清捞、巡回保洁、清捞垃圾收运等）进行综合评议： 1、方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深入，科学合理，可操作性强，完全满足河道保洁要求的得8分； 2、方案内容较齐全，操作性较强。满足河道保洁要求的得6分； 3、方案内容基本完整，可操作性一般，基本满足河道保洁要求的得4分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | 其他保洁方案 （4分） | 评标委员会根据投标人《招标内容与服务需求》编制的针对本项目所涉及到的果壳箱（烟柱）保洁、垃圾分类、收集转运等的专项保洁方案，进行综合评议： 1、方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深入，科学合理，可操作性强，完全满足保洁要求的得4分； 2、方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强，能满足保洁要求的得3分； 3、方案内容基本完整，操作性一般，基本满足保洁要求的得1分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | 项目重点难点分析和解决方案 （8分） | 评标委员会根据投标人对所涉标项内的所有保洁内容的现场情况的了解、分析项目涵盖的保洁服务的重点和难点分析进行综合评议： 1、内容编写完善、符合现状，重点难点分析透彻，解决方案合理可行的得8分； 2、内容编写较完善、符合现状，重点难点分析较好，解决方案较合理的得6分； 3、内容编写基本完整，程度和重点难点分析一般，解决方案不够合理有欠缺的得4分； 4、未提供方案的不得分。 |
|  | 拟投入的保洁车辆、设备、船只配备及运行管理方案 （16分） | 评标委员会根据投标人按《招标内容与服务需求》编制的拟投入本项目的保洁车辆、保洁船只和保洁设备的配备情况（含类型、规格和数量等）、耗材等落实情况和机械作业运行管理方案进行综合评议： 1、方案内容编制清晰、完善，主要保洁车辆、设备、船只根据道路、河道情况配置合理、完善、齐全，完全满足保洁需求，耗材落实情况和机械作业运行管理方案科学、合理，可操作性强的得9分； 2、方案内容较清晰、齐全，主要保洁设备、车辆、船只根据道路情况配置合理、齐全，能满足保洁需求，耗材落实情况和机械作业运行管理方案、合理，可操作性较强的得7分； 3、方案内容一般，主要保洁设备、车辆、船只根据道路情况配置、耗材落实情况和机械作业运行管理方案基本能满足保洁要求的得5分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  |  | - 投标人车辆配备方案中除必须承诺配备的新能源车外，配备保洁作业车辆总质量在18000kg及以上道路机扫车或洗扫车2台的得1分，在此基础上每增加一台符合上述要求车辆的得2分，其中配备的保洁作业车辆中具有总质量在25000kg及以上多功能洗扫一体车的再另加4分，最高得7分。 - 【本条适用标项一】 |
|  |  | - 投标人车辆配备方案中除必须承诺配备的新能源车外，配备保洁作业车辆总质量在18000kg及以上道路机扫车或洗扫车3台的得1分，在此基础上每增加一台符合上述要求车辆的得2分，其中配备的保洁作业车辆中具有总质量在25000kg及以上多功能洗扫一体车的再另加4分，最高得7分。 - 【本条适用标项三】 |
|  |  | - 投标人车辆配备方案中除必须承诺配备的新能源车外，配备保洁作业车辆总质量在 18000kg及以上道路机扫车或洗扫车2台的得1分，在此基础上每增加一台符合上述要求车辆的得2分，其中配备的保洁作业车辆中具有总质量在25000kg及以上多功能洗扫一体车的再另加4分，最高得7分。 - 【本条适用标项六】 |
|  |  | - 投标人车辆配备方案中除必须承诺配备的新能源车外，在此基础上每增加总质量在 18000kg及以上道路机扫车或洗扫车1台的得2分，其中配备的保洁作业车辆中具有25000kg及以上多功能洗扫一体车的再加5分，最高得7分。 - 【本条适用标项七】 |
|  | 拟投入的保洁人员配备及管理方案 （10分） | 评标委员会根据投标人根据《招标内容与服务需求》编制的拟投入本项目的各类保洁人员（含作业车辆驾驶员）数量、岗位及岗位落实情况和稳定性保障方案、人员培训方案等进行综合评议： 1、方案内容编写清晰、完善，符合现状，任务了解程度深入、科学、合理，可操作性强，完全满足保洁需求的得10分； 2、方案内容较清晰、齐全，对项目了解程度较好，合理、操作性较强，能满足保洁需求的得8分； 3、方案内容基本完整，基本能满足保洁要求的得6分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | - 应急情况处理能力 - （5分） | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目的各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻、重大节日活动、河道大面积爆发蓝藻、有病死动物及病死动物产品、大面积油污等应急处理工作制定的特殊时期的应急保障方案进行综合评议： 1、方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的、应急物资设备储备完全满足要求的得5分； 2、方案内容较齐全、操作性较好的、应急物资设备储备基本满足要求的得3分； 3、方案内容基本齐全、操作性一般的、应急物资设备储备难以满足要求的，得1分。 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | - 内部制度 - （5分） | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目各项内部工作管理制度、岗位责任制度、管理运作制度、工作操作规程、考核制度及标准、激励机制、针对考核结果的补救措施和奖罚办法等进行综合评议： 1、方案完善，规章制度完整、详细、合理，切合实际，可操作性强的得5分； 2、方案完整，规章制度等内容略有瑕疵的得3分； 3、方案和规章制度不完整，或有明显不合理之处的得1分； 4、未提供的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | - 拟派项目组人员 - （7分） | - 项目经理：具有大专及以上学历的得1分，年龄≤50周岁的得1分；项目经理自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准），以项目经理身份承接过类似保洁项目（须同时具有道路和河道保洁内容）的得1分。本条满分3分。 - 2、单独配备专职安全监督员：具有大专及以上学历的得1分，年龄≤50周岁的得1分；本条满分2分 - 3、单独配备专职人力资源管理员：具有大专及以上学历的得1分，年龄≤50周岁的得1分；本条满分2分 注：投标文件中须提供人员的资料复印件及投标人为其缴纳的有效社保证明（提供投标截止时间前三个月任一一个月社保缴纳证明）复印件等加盖投标人公章，学历证明（须提供学信网https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp查询结果打印件加盖公章）。项目经理业绩证明需提供：合同扫描件加盖投标人公章，合同中需体现得分的实质性内容，若上述证明材料中无法体得分的实质性内容的，还需提供由业主单位出具的证明材料扫描件，同一项目续签的只能算一个业绩。 |
|  | - 办公仓储及场地方案 - (3分） | - 投标人承诺在合同签订前配备办公及仓储、停车场在前湾新区范围内（含庵东镇、崇寿镇）的且占地面积累计≥2000平方米得3分； 2、其他不得分。 |
| 商 务 分 6 分 | 类似业绩情况 （2分） | 2021年7月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过的承接过类似保洁项目（须同时具有道路和河道保洁内容），有一个得1分。本项满分2分。 注：投标文件提供合同扫描件加盖投标人公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或本采购公告发布前开具的合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖投标人公章。若上述证明材料中无法体现类似项目特征的，还需提供由业主单位出具的证明材料扫描件，同一项目续签的只能算一个业绩。 |
|  | 体系证书 （4分） | 投标人具备有效的职业健康管理体系、质量管理体系、环境管理体系、诚信管理体系认证证书，每有一项证书得1分，满分4分。 注：需提供有效的证书复印件，同时提供的证书在“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”上查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖投标人公章，否则不予认可。 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                     年  月   日

商务和技术评分表

（适用于标项：二、四）

| 评分内容及分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 项目实施方案 - 74分 | 道路保洁方案 （8分） | 评标委员会根据投标人按《招标内容与服务需求》编制的针对本项目的道路保洁专项方案（包括机械保洁方案、人工和人行道人机配合保洁方案、垃圾收集清运等方案）进行综合评议： 1、方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深入，科学合理，可操作性强，完全满足道路保洁要求的得8分； 2、方案内容较齐全，操作性较强，满足道路保洁要求的得6分； 3、方案内容基本完整，可操作性一般，基本满足道路保洁要求的得4分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | 河道保洁方案 （8分） | 评标委员会根据投标人《招标内容与服务需求》编制的河道保洁专项方案（包括保洁船只清捞、巡回保洁、清捞垃圾收运等）进行综合评议： 1、方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深入，科学合理，可操作性强，完全满足河道保洁要求的得8分； 2、方案内容较齐全，操作性较强。满足河道保洁要求的得6分； 3、方案内容基本完整，可操作性一般，基本满足河道保洁要求的得4分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | 其他保洁方案 （4分） | 评标委员会根据投标人《招标内容与服务需求》编制的针对本项目所涉及到的公厕管理、果壳箱（烟柱）保洁、垃圾桶保洁、垃圾分类、收集转运等的专项保洁方案，进行综合评议： 1、方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深入，科学合理，可操作性强，完全满足保洁要求的得4分； 2、方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强，能满足保洁要求的得3分； 3、方案内容基本完整，操作性一般，基本满足河道保洁要求的得1分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | 项目重点难点分析和解决方案 （8分） | 评标委员会根据投标人对所涉标项内的所有保洁内容的现场情况的了解、分析项目涵盖的保洁服务的重点和难点分析进行综合评议： 1、内容编写完善、符合现状，重点难点分析透彻，解决方案合理可行的得8分； 2、内容编写较完善、符合现状，重点难点分析较好，解决方案较合理的得6分； 3、内容编写基本完整，程度和重点难点分析一般，解决方案不够合理有欠缺的得4分； 4、未提供方案的不得分。 |
|  | 拟投入的保洁车辆、设备、船只配备及运行管理方案 （16分） | 评标委员会根据投标人按《招标内容与服务需求》编制的拟投入本项目的保洁车辆、保洁船只和保洁设备的配备情况（含类型、规格和数量等）、耗材等落实情况和机械作业运行管理方案进行综合评议： 1、方案内容编制清晰、完善，主要保洁车辆、设备、船只根据道路、河道情况配置合理、完善、齐全，完全满足保洁需求，耗材落实情况和机械作业运行管理方案科学、合理，可操作性强的得9分； 2、方案内容较清晰、齐全，主要保洁设备、车辆、船只根据道路情况配置合理、齐全，能满足保洁需求，耗材落实情况和机械作业运行管理方案、合理，可操作性较强的得7分； 3、方案内容一般，主要保洁设备、车辆、船只根据道路情况配置、耗材落实情况和机械作业运行管理方案基本能满足保洁要求的得5分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  |  | - 投标人车辆配备方案中除必须承诺配备的新能源车外，配备保洁作业车辆总质量在 18000kg及以上道路机扫车或洗扫车4台的得1分，在此基础上每增加一台符合上述要求车辆的得2分，其中配备的保洁作业车辆中具有总质量在25000kg及以上多功能洗扫一体车的再另加4分，最高得7分。 - 【本条适用标项二】 |
|  |  | - 投标人车辆配备方案中除必须承诺配备的新能源车外，配备保洁作业车辆总质量在 18000kg及以上道路机扫车或洗扫车3台的得1分，在此基础上每增加一台符合上述要求车辆的得2分，其中配备的保洁作业车辆中具有总质量在25000kg及以上多功能洗扫一体车的再另加4分，最高得7分。 - 【本条适用标项四】 |
|  | 拟投入的保洁人员配备及管理方案 （10分） | 评标委员会根据投标人根据《招标内容与服务需求》编制的拟投入本项目的各类保洁人员（含作业车辆驾驶员）数量、岗位及岗位落实情况和稳定性保障方案、人员培训方案等进行综合评议： 1、方案内容编写清晰、完善，符合现状，任务了解程度深入、科学、合理，可操作性强，完全满足保洁需求的得10分； 2、方案内容较清晰、齐全，对项目了解程度较好，合理、操作性较强，能满足保洁需求的得8分； 3、方案内容基本完整，基本能满足保洁要求的得6分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | - 应急情况处理能力 - （5分） | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目的各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻、重大节日活动、河道大面积爆发蓝藻、有病死动物及病死动物产品、大面积油污等应急处理工作制定的特殊时期的应急保障方案进行综合评议： 1、方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的、应急物资设备储备完全满足要求的得5分； 2、方案内容较齐全、操作性较好的、应急物资设备储备基本满足要求的得3分； 3、方案内容基本齐全、操作性一般的、应急物资设备储备难以满足要求的，得1分。 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | - 内部制度 - （5分） | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目各项内部工作管理制度、岗位责任制度、管理运作制度、工作操作规程、考核制度及标准、激励机制、针对考核结果的补救措施和奖罚办法等进行综合评议： 1、方案完善，规章制度完整、详细、合理，切合实际，可操作性强的得5分； 2、方案完整，规章制度等内容略有瑕疵的得3分； 3、方案和规章制度不完整，或有明显不合理之处的得1分； 4、未提供的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | - 拟派项目组人员 - （7分） | - 项目经理：具有大专及以上学历的得1分，年龄≤50周岁的得1分；项目经理自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准），以项目经理身份承接过类似保洁项目（须同时具有道路和河道保洁内容）的得1分。本条满分3分。 - 2、单独配备专职安全监督员：具有大专及以上学历的得1分，年龄≤50周岁的得1分；本条满分2分 - 3、单独配备专职人力资源管理员：具有大专及以上学历的得1分，年龄≤50周岁的得1分；本条满分2分 注：投标文件中须提供人员的资料复印件及投标人为其缴纳的有效社保证明（提供投标截止时间前三个月任一一个月社保缴纳证明）复印件等加盖投标人公章，学历证明（须提供学信网https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp查询结果打印件加盖公章）。项目经理业绩证明需提供：合同扫描件加盖投标人公章，合同中需体现得分的实质性内容，若上述证明材料中无法体得分的实质性内容的，还需提供由业主单位出具的证明材料扫描件，同一项目续签的只能算一个业绩。 |
|  | - 办公仓储及场地方案 - (3分） | - 投标人承诺在合同签订前配备办公及仓储、停车场在前湾新区范围内（含庵东镇、崇寿镇）的且占地面积累计≥2000平方米得3分； 2、其他不得分。 |
| 商 务 分 6 分 | 类似业绩情况 （2分） | 2021年7月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过的承接过类似保洁项目（须同时具有道路和河道保洁内容），有一个得1分。本项满分2分。 注：投标文件提供合同扫描件加盖投标人公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或本采购公告发布前开具的合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖投标人公章。若上述证明材料中无法体现类似项目特征的，还需提供由业主单位出具的证明材料扫描件，同一项目续签的只能算一个业绩。 |
|  | 体系证书 （4分） | 投标人具备有效的职业健康管理体系、质量管理体系、环境管理体系、诚信管理体系认证证书，每有一项证书得1分，满分4分。 注：需提供有效的证书复印件，同时提供的证书在“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”上查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖投标人公章，否则不予认可。 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                     年  月   日

商务和技术评分表

（适用于标项：五）

| 评分内容及分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| - 项目实施方案 - 74分 | 道路保洁方案 （8分） | 评标委员会根据投标人按《招标内容与服务需求》编制的针对本项目的道路保洁专项方案（包括机械保洁方案、人工和人行道人机配合保洁方案、垃圾收集清运等方案）进行综合评议： 1、方案内容编写清晰、完善、符合现状，任务了解程度深入，科学合理，可操作性强，完全满足道路保洁要求的得8分； 2、方案内容较齐全，操作性较强，满足道路保洁要求的得6分； 3、方案内容基本完整，可操作性一般，基本满足道路保洁要求的得4分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | 河道保洁方案 （7分） | 评标委员会根据投标人按《招标内容与服务需求》编制的河道保洁专项方案（包括保洁船只清捞、巡回保洁、清捞垃圾收运等）进行综合评议： 1、方案内容编写清晰、完善、符合现状，任务了解程度深入，科学合理，可操作性强，完全满足河道保洁要求的得7分； 2、方案内容较齐全，操作性较强。满足河道保洁要求的得5分； 3、方案内容基本完整，可操作性一般，基本满足河道保洁要求的得3分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | 其他保洁方案 （5分） | 评标委员会根据投标人按保洁要求编制的针对本项目所涉及到的公厕管理、果壳箱（烟柱）保洁、垃圾房保洁、垃圾桶保洁、垃圾分类、收集转运等的专项保洁方案和保洁示范街的专项方案，进行综合评议： 1、方案内容编写完善、符合现状，任务了解程度深入，科学合理，可操作性强，完全满足保洁要求的得5分； 2、方案内容较齐全，对项目了解程度较好，操作性较强，能满足保洁要求的得3分； 3、方案内容基本完整，操作性一般，基本满足河道保洁要求的得1分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | 项目重点难点分析和解决方案 （8分） | 评标委员会根据投标人对所涉标项内的所有保洁内容的现场情况的了解、分析项目涵盖的保洁服务的重点和难点分析进行综合评议： 1、内容编写完善、符合现状，重点难点分析透彻，解决方案合理可行的得8分； 2、内容编写较完善、符合现状，重点难点分析较好，解决方案较合理的得6分； 3、内容编写基本完整，程度和重点难点分析一般，解决方案不够合理有欠缺的得4分； 4、未提供方案的不得分。 |
|  | 拟投入的保洁车辆、设备、船只配备及运行管理方案 （16分） | 评标委员会根据投标人按《招标内容与服务需求》编制的拟投入本项目的保洁车辆、保洁船只和保洁设备的配备情况（含类型、规格和数量等）、耗材等落实情况和机械作业运行管理方案进行综合评议： 1、方案内容编制清晰、完善，主要保洁车辆、设备、船只根据道路、河道情况配置合理、完善、齐全，完全满足保洁需求，耗材落实情况和机械作业运行管理方案科学、合理，可操作性强的得9分； 2、方案内容较清晰、齐全，主要保洁设备、车辆、船只根据道路情况配置合理、齐全，能满足保洁需求，耗材落实情况和机械作业运行管理方案、合理，可操作性较强的得7分； 3、方案内容一般，主要保洁设备、车辆、船只根据道路情况配置、耗材落实情况和机械作业运行管理方案基本能满足保洁要求的得5分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  |  | - 投标人车辆配备方案中除必须承诺配备的新能源车外，在此基础上每增加总质量在 18000kg及以上道路机扫车或洗扫车1台的得2分，其中配备的保洁作业车辆中具有25000kg及以上多功能洗扫一体车的再加5分，最高得7分。 |
|  | 拟投入的保洁人员配备及管理方案 （10分） | 评标委员会根据投标人根据《招标内容与服务需求》编制的拟投入本项目的各类保洁人员（含作业车辆驾驶员）数量、岗位及岗位落实情况和稳定性保障方案、人员培训方案等进行综合评议： 1、方案内容编写清晰、完善，符合现状，任务了解程度深入、科学、合理，可操作性强，完全满足保洁需求的得10分； 2、方案内容较清晰、齐全，对项目了解程度较好，合理、操作性较强，能满足保洁需求的得8分； 3、方案内容基本完整，基本能满足保洁要求的得6分； 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | - 应急情况处理能力 - （5分） | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目的各种检评活动保障、防汛防台、防雪抗冻、重大节日活动、河道大面积爆发蓝藻、有病死动物及病死动物产品、大面积油污等应急处理工作制定的特殊时期的应急保障方案进行综合评议： 1、方案内容编写完善、科学、符合现状，对项目开展针对性强的、合理性好的、操作性强的、应急物资设备储备完全满足要求的得5分； 2、方案内容较齐全、操作性较好的、应急物资设备储备基本满足要求的得3分； 3、方案内容基本齐全、操作性一般的、应急物资设备储备难以满足要求的，得1分。 4、未提供方案的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | - 内部制度 - （5分） | 评标委员会根据投标人提供的针对本项目各项内部工作管理制度、岗位责任制度、管理运作制度、工作操作规程、考核制度及标准、激励机制、针对考核结果的补救措施和奖罚办法等进行综合评议： 1、方案完善，规章制度完整、详细、合理，切合实际，可操作性强的得5分； 2、方案完整，规章制度等内容略有瑕疵的得3分； 3、方案和规章制度不完整，或有明显不合理之处的得1分； 4、未提供的或方案完全不可行的不得分。 |
|  | - 拟派项目组人员 - （7分） | - 1、项目经理：具有大专及以上学历的得1分，年龄≤50周岁的得1分；项目经理自2021年7月1日以来（以合同签订时间为准），以项目经理身份承接过类似保洁项目（须同时具有道路和河道保洁内容）的得1分。本条满分3分。 - 2、单独配备专职安全监督员：具有大专及以上学历的得1分，年龄≤50周岁的得1分；本条满分2分 - 3、单独配备专职人力资源管理员：具有大专及以上学历的得1分，年龄≤50周岁的得1分；本条满分2分 注：投标文件中须提供人员的资料复印件及投标人为其缴纳的有效社保证明（提供投标截止时间前三个月任一一个月社保缴纳证明）复印件等加盖投标人公章，学历证明（须提供学信网https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp查询结果打印件加盖公章）。项目经理业绩证明需提供：合同扫描件加盖投标人公章，合同中需体现得分的实质性内容，若上述证明材料中无法体得分的实质性内容的，还需提供由业主单位出具的证明材料扫描件，同一项目续签的只能算一个业绩。 |
|  | - 办公仓储及场地方案 - (3分） | - 投标人承诺在合同签订前配备办公及仓储、停车场在前湾新区范围内（含庵东镇、崇寿镇）的且占地面积累计≥2000平方米得3分； 2、其他不得分。 |
| 商 务 分 6 分 | 类似业绩情况 （2分） | 2021年7月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承接过的承接过类似保洁项目（须同时具有道路和河道保洁内容），有一个得1分。本项满分2分。 注：投标文件提供合同扫描件加盖投标人公章，同时提供对应合同的中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或本采购公告发布前开具的合同履行期间内任意一期的合同款支付税务发票扫描件加盖投标人公章。若上述证明材料中无法体现类似项目特征的，还需提供由业主单位出具的证明材料扫描件，同一项目续签的只能算一个业绩。 |
|  | 体系证书 （4分） | 投标人具备有效的职业健康管理体系、质量管理体系、环境管理体系、诚信管理体系认证证书，每有一项证书得1分，满分4分。 注：需提供有效的证书复印件，同时提供的证书在“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”上查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖投标人公章，否则不予认可。 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，小数点后保留一位数。

2、以上分值重复的地方，下限不含，上限含。

评委签名：                                     年  月   日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本次公开招标设有预算价和最高限价，标项一预算人民币6034138元/年，最高限价为6034138元/年；标项二预算人民币8260746元/年，最高限价为8260746元/年；标项三预算人民币6271482元/年，最高限价为6271482元/年；标项四预算人民币7340460元/年，最高限价为7340460元/年；标项五预算人民币14231231元/年，最高限价为14231231元/年；标项六预算人民币8144095元/年，最高限价为8144095元/年；标项七预算人民币5687618元/年，最高限价为5687618元/年。投标报价超出对应标项的预算价和最高限价的投标无效。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 3 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过第一阶段评审投标人的报价，有可能影响服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号3-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

(标项一~七）价格评分表

| 投标人 分值 |  | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （20分） | 价格分为参与评审的价格得分： 参与评审的价格最低的为评标基准价，基准价得分为满分20分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（基准价/参与评审的价格）×100％×20。 |  |

- 第四章  合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

委托单位：宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司（以下简称甲方）

服务单位：                                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目（项目编号：QWZFCG24080）于 2024年 月 日进行了公开招标，确定由乙方为本项目标项     中标人。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1.1 项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目（标项  ）

1.2 项目地点：宁波前湾新区

1.3 项目内容：道路、河道及其他设施的保洁。

1.4资金来源：预算内资金

- 项目范围：（中标后根据对应标项覆盖范围补充）

- 服务内容：

3.1道路保洁；

3.2河道保洁；

3.3公厕管理保洁；

3.4果壳箱、垃圾桶等清理、清洗、垃圾分类收运；

3.5重大活动、节假日环境卫生保障；

3.6应急性、突发性和其它保洁任务（如扫雪除冰、防汛抗台、突发性事件等）。

四、服务期限：三年，采用“1+1+1”模式，合同一年一签。采购人根据乙方在上一年度合同履约及养护考核等情况决定是否续签（若因政策调整、保洁模式调整等原因需要重新进行招标的，采购人有权终止合同）。

本次合同服务期限：2024年  月  日——2025年  月  日

- 质量标准：

详见技术标准和要求

五、合同价款

5.1保洁服务费：人民币（大写）         元/年（小写：¥           元/年）

合同经费包含了完成本标项保洁服务所需的所有费用，包括但不限于以下内容：所有人员的基本工资、至少包括投标承诺人员的社保（五险）、高温补贴和加班补贴等、人身意外险等各种保险，人员工作服、人员所使用作业工具、防护用品等各类耗材费，车辆运行费（包含但不限于保险费、年检费、维保费、折旧费/租赁费、油费、能耗等），机械使用费、专用工具费、设备运输费，管理费（包括人员培训费、办公管理用房费、其他管理费等）、税金、合理利润、其他政策法规所规定的费用和重大活动、节假日环境卫生保障、应急性、突发性和其它保洁任务（如扫雪除冰、防汛抗台、突发性事件等）等合同明示或者暗示的所有义务、责任和风险等直至完成全部服务内容的一切费用，乙方在合同履行期间物价上涨、最低工资和社保缴纳基数等政策调整的，甲方不予增补。

5.2合同履行期间，甲方有权根据实际需要对保洁面积及服务等级进行调整。乙方的合同单价（即中标单价）不因市场因素和政策因素的变动而调整（除合同另行规定的外）。如发生设施量和等级调整的，按乙方所报的中标单价×增加（减少）设施量计入发生期所对应的月份中。如新增部分的费用超过本标项中标合同价10%或政府采购限额标准，按政府采购相关程序与规定执行。

5.3保洁费用的支付

（1）按月考核，按月支付一次，每月付款前，乙方提供对应金额的增值税发票，采购人于收到发票后7个工作日内支付应付款项。

（2）每月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）（结合当月考核）-当月考核扣款（若有）

1）月度考核得分100分的，当月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）-当月考核扣款（若有）；

2）月度考核得分95分（含）-100（不含）的，当月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）-（100-考核得分）×1000-当月考核扣款（若有）

3）月度考核得分85（含）-95分（不含）的，当月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）-（100-95）×1000-（年度合同金额/12±当月调整金额）×（95-考核得分）×3%-当月考核扣款（若有）；

4）月度考核得分85分（不含）以下的，按（年度合同金额/12±当月调整金额）×50%支付-当月考核扣款（若有）。

（3）每次拨款时均须在拨付款项中扣除相应考核扣款（考核细则见附件一）。

六、履约保证金

6.1 履约保证金金额：合同金额的1%。

6.2履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、银行保函等非现金形式。

6.3履约保证金的退还：待乙方完成合同履约后无息返还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，甲方将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，甲方保留终止合同的权利）。

6.4因乙方原因导致本合同无法履行或被解除的，乙方除承担相关责任外，前述的合同履约保证金甲方将不予退还。

6.5因乙方拖欠工人工资或其它违反劳动合同法等法律法规的，甲方有权从履约保证金中支付相关费用，并要求乙方补足履约保证金。

6.6乙方损坏甲方设施、设备且不按规定赔偿，甲方有权按损失金额从履约保证金中予以支取，并要求乙方补足履约保证金。

七、人员、设备等配备及考核

7.1乙方保洁人员须根据《2024年度前湾新区道路保洁明细》、《2024年度前湾新区河道保洁明细》、《宁波前湾新区2024年度路河道保洁项目其他保洁数量》及道路、河道保洁等要求配置本项目（标项）保洁作业人员，做到定岗、定人、定位、定责，人员配备须满足采购文件规定的保洁要求和标准。

- 项目部人员配备：

- 项目负责人姓名         ；全面负责保洁项目，项目经理需常驻项目现场，不得兼任其他项目，否则甲方有权终止合同。

- 道路保洁巡查监督员姓名            ；车辆巡查监督员姓名        ；河道保洁巡查监督员姓名        ；负责区域范围道路河道保洁日常车辆、船只动态考核和应急事项快速处理，同时接受采购方统一指挥调度，负责对采购人管辖范围内的监督、巡查工作。

- 安全员监督员姓名   若有）  ；负责本项目的安全生产工作。

- 人力资源管理员姓名  （若有） ；负责保洁人员管理，每月制定保洁人员名册并及时更新（若人员有更换、请假、离职等），负责办理上岗人员的用工手续、劳动保险手续等。

- 因人员离职、重大疾病等原因须更换项目班组人员，经甲方批准后，在更换人员为同资历同学历（或优于）等情况下，项目负责人、人力资源管理员按2万元/人次收取更换人员审查费，监督员、安全员按0.5万元/人次收取更换人员审查费；擅自更换以上人员的按3万元/人处罚，从保洁费中扣除，同样，在服务期间因上述人员不称职，甲方要求更换的，同擅自更换情形标准收取更换人员审查费（3万元/人次），乙方应无条件同意。

- 项目部人员出勤率：项目负责人≥22天/月，项目部其他岗位全年无休；特殊情况需调休、请假的，须至少提前一天采用书面形式报送甲方同意，同时须安排顶班人员，否则视为出勤率不达标。

- 2、一线环卫工人人员   人【按各标项投标承诺】，在确保保洁要求的前提下，实际一线环卫人员数量大于承诺配备的，后配人员费用不再增补，实际作业人员数量小于承诺配备的，在结算付款时予以核减。

- 一线环卫工人中未含保洁车辆驾驶员和管理人员。考虑到前湾新区环卫保洁的特殊性，除项目管理人员、作业车辆驾驶员、河道保洁员均须按规定缴纳社保外，其余一线保洁人员缴纳社保的人数按   人【各标项投标社保缴纳承诺人数，且不得低于相应最低人数要求的30%】进行考核。

3、乙方应配备技术熟练、经验丰富的各类专业人员，并保持其岗位的稳定性，对工作不能胜任或玩忽职守、不服从指派任务的人员，甲方有权向乙方提出要求撤换，撤换人员同擅自更换情形收取更换人员审查费。

4、乙方须按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办居住证手续。安排好属下人员的教育管理培训等工作，如发生违法事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

7.2保洁车辆、船只等配备要求

1、保洁车辆要求:

（1）乙方保洁车辆按照《2024年度前湾新区道路保洁明细》、道路保洁等要求配置，甲方按乙方投标承诺配备的保洁车辆及运行管理方案进行考核，在确保保洁要求的前提下，实际作业车辆数量（及规格）大于承诺配备的，后配车辆费用不再增补，实际作业车辆数量（及规格）低于承诺配备的，在结算付款时予以核减。车辆的作业路线、作业速度、频次、里程等作为道路保洁考核的依据之一。

（2）乙方投入本项目的作业车辆须在作业前完成安装北斗定位系统、4G视频系统，并根据采购人的要求纳入车辆管理监测平台，相关费用已包含在合同价中。

（3）乙方需按照环卫行业标准对作业车辆外观（由采购人确定）进行换装，费用包含在合同价中。

（4）作业机械用水由甲方提供，乙方需按甲方要求在规定取水点规范取水、用水。

（5）为响应上级环卫主管部门的要求和考虑前湾新区保洁队伍的形象，乙方配备的保洁车辆中，须配备满足以下要求的新能源保洁车（至少各一台）：

A.2024年1月1日以后上牌的18吨纯电动洗扫车，载质量≥4500kg，驱动电机额定功率/峰值功率≥100/160kw，动力电池存储容量（kwh）≥240，续航里程（等速法）≥350km；

B.2024年1月1日以后上牌的18吨纯电动清洗车，载质量≥9000kg，驱动电机额定功率/峰值功率≥100/160kw，动力电池存储容量（kwh）≥155，续航里程（等速法）≥220km；

C.2024年1月1日以后上牌的整备质量≦1.5吨的新能源小型扫路车，作业车车身宽度≦1.5M，用于路幅较小的非机动车道和人行道人机配合保洁作业。

2、保洁船只要求：

- （1）乙方保洁船只需按照《2024年度前湾新区河道保洁明细》、河道保洁等要求配置，甲方按乙方投标承诺配备的保洁船只及运行管理方案进行考核，在确保保洁要求的前提下，实际作业船只数量大于承诺配备的，后配船只费用不再增补，实际作业船只数量小于承诺配备的，在结算付款时予以核减。船只作业范围、作业路线等作为河道保洁考核的依据之一。

（2）乙方投入本项目的作业船只须在作业前完成安装北斗定位系统、4G视频系统，并根据采购人的要求纳入船只管理监测平台，相关费用已包含在合同价中。

（3）乙方需按照环卫行业标准对作业船只外观（由采购人确定）进行换装，费用已包含在合同价中。

- （4）考虑到新区形象和避免河道二次污染,保洁船只须采用新能源动力（电动挂机需≥15kW，续航4小时及以上）钢板或玻璃钢板船，须确保作业安全。

7.3 办公、仓储及场地

为保障本项目服务质量及服务便捷性，乙方作业前须按投标承诺配备相应的办公、仓储、停车场及机械设备存放场地，停车场地必须硬化处理、实施雨污分流，停车场地设置监控设备接入甲方管理平台。

八、违约责任

（1）合同签订后，除本合同另有约定外，合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失，并向对方支付合同价款总额5%的违约金。

（2）由于乙方原因，导致双方签订的合同终止或被解除的，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

（3）乙方应当按照本合同约定完成保洁任务，不得向他人转包。一经发现，甲方有权立即终止本合同。由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担，经济损失包括直接经济损失和间接损失。

（4）乙方应对提供的任何文件、资料及承诺的真实性负责。若经查实有虚假内容，甲方有权不予签订合同或终止合同。

九、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件如自然灾害、政府政策变化、社会异常事件等导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方按照考核细则和《招标需求与服务内容》对乙方进行考核，并有权对作业规范和考核标准进行完善。

2、甲方对乙方的管理工作进行全面的技术指导、监督，采用日常检查、抽查等办法，发现问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

3、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高道路清扫、河道保洁服务的技术水平。此外甲方有权要求乙方调整不合格的乙方员工。

4、甲方有权在合同签订前对乙方配备的车辆、船只等按投标承诺进行核对，有权对状况、性能等不符合保洁要求的车辆、船只等要求更换。

5、本合同的服务经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由不履行本合同规定的义务。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据合同及达到的服务质量领取服务经费。

2、乙方对甲方提出的状况、性能等不符合保洁要求的车辆、船只有无条件更换的义务。

3、乙方有权对管理工作提出建议。

4、乙方应履行合同义务，接受上级、区相关部门组织的检查并参加上级及新区组织的相关竞赛和创建活动。。

5、乙方应接受甲方的检查监督及指导，不得以任何理由、任何方式拒绝甲方或甲方委派的第三方监督人员的取证、核实、检查等要求。如遇强台风、特大暴雨、冰雪天气等自然灾害，乙方应服从甲方统一指挥和调动，积极参与防台、抢险和排涝等工作。

6、乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、签订劳动合同，缴纳社保等，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

7、乙方应安排专职管理人员及保洁员工参加甲方组织的业务培训和重大会议。乙方应根据上级部门着装规范为上岗工人购买统一的工作服，并按甲方要求规定统一着装。

8、乙方应负责好其工作人员的安全防护及安全教育工作，乙方在开展保洁工作时发生员工工伤或造成员工及其他第三方人身、财产损失的，由乙方自行负责处理并承担相应的赔偿责任，与甲方无关。

9、在合同期内，因新区建设需要或甲方管理需要调整乙方管理任务和作业等级时，乙方无条件服从，相应增减承包面积及经费，由此造成的经济损失甲方不负赔偿责任。

10、乙方应配备项目专职管理人员及指定专用的办公室电话或移动手机供监管人员随时联系。乙方还应配备最少1名以上安全员，负责本项目日常安全生产工作。凡是被甲方或委托的第三方安全专家检查发现到的安全隐患，乙方予以整改，不整改或整改不到位的甲方有权扣除履约保证金或终止合同。

十一、合同组成

《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》及附件等为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

十二、合同终止

（一）本合同出现以下情况时，甲方有权解除本合同，并不予退还乙方缴纳的合同履约保证金，对甲方造成损失的，甲方有权同时要求乙方赔偿损失：

（1）乙方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后，方可终止合同，同时履约保证金不予退还。

（2）乙方存在以下情形的，甲方有权解除合同，同时扣除履约保证金，且产生的一切经济和法律责任均由乙方承担。

①甲方根据考核标准和打分细则进行动态考核，在合同周期内如月度考核得分三个月在90分以下的（不含90分），不再续签下一年度合同。在合同周期内如月度考核连续三个月得分在90分以下的（不含90分），次月起取消承包资格，没收履约保证金，合同自行终止；

②合同履约期内，出现重大安全生产事故并造成人员重伤或死亡的；

③合同履行期间，项目负责人兼任两个及以上的服务项目，一旦证实在扣除1%合同总价的基础上还拒不配合整改的；

④被新闻媒体曝光或上级领导批评又不积极整改的；

⑤承包期间出现投诉或上访事件，造成较大影响的；

⑥乙方擅自将本合同转包的；

⑦违反劳动合同法或其他相关法律法规，造成恶劣影响的；

⑧合同中约定的其他合同解除或终止情形。

- 因新区建设需要或甲方管理需要，甲方有权解除本合同的，应提前三十天通知乙方，

- 由此造成的乙方经济损失，甲方不负赔偿责任。

- 十三、验收移交

在合同期结束前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。乙方应按照甲方的要求进行移交。合同期满，乙方必须将全部管理工作及时移交甲方。

- 十四、争议的解决

双方在执行合同过程中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地的人民法院起诉。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、协议执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，按招标文件和乙方在其投标文件中的承诺或遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式 捌 份，具有同等法律效力，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，宁波前湾新区公共资源交管办  壹 份，招标代理机构  壹 份。

附件一：招标内容与服务需求

附件二：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁考核细则

附件三：道路和河道及相关设施明细

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人（签字或盖章）：               法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人：                             委托代理人：

签订地点：                               签订日期：      年    月   日

- 第五章  招标内容与服务需求

（一）基本情况

1.宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目,总道路保洁面积约1000.5万平方米，河道保洁面积约1511.7万平方米，由宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司负责实施，根据国家及省市法律、法规及有关规定，现决定对宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目进行公开招标，项目划分为七个标项，标项区块划分如下：

标项一：滨海二路以北（包括）、兴慈三路以东（不包括）、滨海五路以南（包括），加大众区块盛轩路以东（不包括）、滨海五路以北区块；

标项二：兴慈五路以东（包括）、滨海二路以南（不包括） ；

标项三：兴慈三路以西（包括）、滨海二路以北（包括）、滨海五路以南（包括）、兴慈八路以东（包括）；

标项四：兴慈五路以西（不包括）、滨海二路以南（部分包括）、杭州湾大道以东（包括）；

标项五：滨海二路以北（不包括）、滨海大道以东（包括）、滨海五路以南（包括）、陆中湾江以西；

标项六：杭州湾大道以西（不包括）、滨海五路以南（包括）、加滨海二路以北（不包括）、滨海大道以西（不包括）；

标项七：滨海六路以北（包括）、盛轩路以西（包括）、陆中湾江以东；

各标项明细详见附件

（二）服务内容

1.道路保洁；

2.河道保洁；

3.公厕管理保洁；

4.果壳箱、垃圾桶等清理、清洗、垃圾分类收运；

5.重大活动、节假日环境卫生保障；

6.应急性、突发性和其它保洁任务（如扫雪除冰、防汛抗台、突发性事件等）；

（三）作业要求

1.道路

1.1保洁范围：标项保洁范围内的道路详见《2024年度前湾新区道路清扫保洁明细》，为道路主车道、非机动车道及人行道（含人行道树穴和人行道外侧无绿带或无主地块等范围内垃圾清理）、道路死角和公交候车亭、候车牌地面等，另外保洁道路中有道口开设的，包含道口（道口等面积在明细中未包含，由投标人在投标报价中考虑）。

1.2保洁质量要求：保洁范围内无垃圾堆（包）、无白色垃圾、无烟蒂、果皮、纸屑、无积水积泥。不得将垃圾、落叶等扫入道路绿化带或扫入雨、污水井中，垃圾必须运到垃圾中转站处理，并做好垃圾分类。

| 清扫保洁等级 | 可见垃圾污渍密度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机动车道（个/1000m） | 人行道及非机动车道/（个/1000m ） | 道路两侧（个/500m） | 路面污渍（㎡/1000m ） |
| 一级 | ≦8 | ≦11 | ≦8 | 无 |
| 二级 | ≦15 | ≦15 | ≦15 | ≦1 |
| 三级 | ≦25 | ≦30 | ≦25 | ≦3 |

1.3道路作业时间要求：

1.3.1一级道路

1）机械车辆清扫次数及速度：不少于3次/天，作业时速≤15公里/小时；

2）洒水车清扫次数及速度：不少于2次/天，作业时速≤20公里/小时，部分道路洒水次数3次/天（已在《2024年度前湾新区道路清扫保洁明细》道路详情表中标注）；

3）保洁人工作业时间：≥18小时（标项五）、其余≥12小时；

4）人均保洁面积：

A.一级工业板块≤8250㎡/人；

B.一级城市板块：标项五世纪城沿街店铺铺装面≤5500㎡/人，其余≤6600㎡/人；

1.3.2二级道路：

1）机械车辆清扫次数及速度：不少于2次/天，作业时速≤15公里/小时；

2）洒水车清扫次数及速度：不少于1次/天，作业时速≤20公里/小时，部分道路洒水次数2次/天（已在道路详情表中标注）；

3）保洁人工作业时间：≥12小时；

4）人均保洁面积：

A.二级工业板块≤12000㎡/人；

B.二级城市板块≤9000㎡/人；

1.3.3三级道路：

1）机械车辆清扫次数及速度：1次/天，作业时速≤15公里/小时；

2）洒水车清扫次数及速度：1次/天，作业时速≤20公里/小时，部分道路洒水次数2次/天（已在道路详情表中标注）；

3）保洁人工作业时间：≥12小时；

4）人均保洁面积：

A.三级工业板块≤16500㎡/人；

B.三级城市板块≤13000㎡/人；

1.4道路保洁作业以机械作业为主，人工保洁为辅，人行道、铺装面保洁允许供应商采用小型新能源保洁车辆配合作业，新能源保洁车辆最长作业时长如下：

标项五（≥18小时保洁）人行道、铺装保洁，人机配合为：人工≥14小时巡回保洁，车辆4小时巡回保洁。

其余标项（≥12小时保洁）人行道保洁，人机配合为：人工≥8小时巡回保洁，车辆4小时巡回保洁（包含出口加工区停车场、广场）。

1.5要求早上7:00前（冬季早上7：30前）完成首扫（普扫）工作，重大活动保障期间提前半小时。

2.河道保洁

每条河道都有专人负责，并树立公告牌，公告牌上应说明河道名称、长度、起止点，保洁责任单位及责任人，监督电话等信息。

2.1保洁范围：保洁范围内的河道（详见《2024年度前湾新区河道保洁明细》），保洁范围为河道石坎面至水面、河道死角、桥下空间、无绿带可视范围内的空旷地块处，遇枯水期保洁范围包括水线至河岸（河坎）处；

2.2保洁质量要求：

2.2.1通过保洁工作达到河面无杂草落叶、无漂浮废弃物、无病死动物、无蓝藻泥斑、无油污油渍，做到水面流畅。

河面不整洁指有河道有漂浮物、水生植物等可视垃圾的为按检查河段（约500米）发现上述情形数量≥10处；河岸两侧无绿化带空旷地块按检查河段（约500米）的可视垃圾，数量参照三级道路两侧可见垃圾数量。河面和河岸两侧清理出来的垃圾原则上须立即转运至相应场站，水葫芦等不超过24小时。

2.2.2特殊情况保洁：

发现河道内出现大面积鱼类死亡、有大量病死动物及病死动物产品，成交供应商要第一时间向发包方报告，并在相应专业部门的指导下对河道内的异常情况进行处理和进行统一打捞，运至无害化处理公共设施运营单位进行无害化处理或进行深埋消毒处理；若发现疑似染疫的，应立即向当地卫生防疫主管理部门报告。
　　台风、暴雨等灾害性天气影响以后，必须确保有专人负责巡查和值守；若发生杂草垃圾等大面积集聚等特殊状况，需服从发包方的工作安排，调集比平时保洁更多的工作人员与机动船只，组织实施突击清理，确保在排水结束后3天内完成清理河道中的杂草垃圾等漂浮物，确保恢复河面的整洁干净。
    突发水污染事件（是指如有毒化学物等大面积污染河道、蓝藻爆发等突发事件），成交供应商应立即向采购人和环境保护行政主管部门报告，积极配合有关部门采取相应措施。
　　发生其它特殊情况的，成交供应商根据设立的相应预案，应采取的应对措施。

2.2.3加强河道巡查力度，对河道拦网渔具、侵占河道、排水口污水偷排等现象要及时发现并劝阻，同时向采购人或有关部门进行汇报，配合有关部门清除并恢复原状。

2.3河道保洁时间至少保证8小时及以上巡回动态保洁，每天沿河岸线至少清捞一次，特殊情况应延长保洁时间。

2.4为确保作业安全，每只保洁船作业至少保证二人及以上作业，保洁船上配备救生设施，作业时须穿救生衣上岗。

2.5考虑到新区形象和避免河道二次污染,保洁船只须采用新能源动力钢板或玻璃钢板船。

3.公厕管理

3.1保洁要求

（1）公厕管理人员按规定做好管理服务工作，即设施、环境、卫生、秩序、绿化管理和老弱病残服务，每个公厕配备专人进行16小时保洁管理模式，至少保持一人在岗，保洁管理时间为6:00-22:00。

（2）公厕管理人员工作时间必须穿工作服，着装整齐，持证上岗，不擅自离岗。

（3）按规定时间开放、关闭公厕，“诚信服务，规范管理”，文明礼貌，不与公民争吵，无投诉事件，厕所须提供洗手液、免费厕纸。

（4）公厕内外环境整洁（包括导向牌和绿化），无乱刻画，无积灰，无蛛网，无积水，无尿碱迹，无污迹，沟槽无堵塞，无积粪，基本无蝇，无恶臭，做到“人走即清”，手纸及时收集。

（5）公厕图形标志等设施设备完好无损，工具放置合理，管理房整洁无杂物，公厕内无外来人员聚集娱乐。

4.果壳箱保洁管理

（1）按规定的时间和顺序清洗保洁（分箱体内和箱体外）、箱内垃圾收集、分类、清运，按规定调换垃圾袋，保洁频率为：果壳箱垃圾每天至少分类清运一次，果壳箱内垃圾袋每天至少更换一次，保持果壳箱干净整洁。

（2）果壳箱外体无积泥、积污，内底无垃圾、无积泥、无积水，周围一公尺无零星垃圾，无积污和积水，并清洗干净。

（3）发现果壳箱损坏、松动、被盗等情况应在48小时内上报采购人，否则费用由成交供应商承担。

（4）必须配备符合专用于生活垃圾分类收集、运输密封的标准车辆或设备收运。

5.智能垃圾房（柜）、生活垃圾桶保洁管理

5.1做好智能垃圾房（柜）的日常保洁，至少一星期一次智能垃圾房（柜）的外立面保洁，做到无乱张贴，无乱刻画，无积灰，无蛛网；

5.2做好生活垃圾桶的日常保洁及垃圾清运工作（包括桶外大件生活垃圾的收集、清运），做到桶内垃圾不满溢。必须配备符合专用于生活垃圾分类收集、运输密封的标准车辆，以桶换桶的运输车辆，大件生活垃圾的运输车辆。生活垃圾桶内外侧须清洗整洁，生活垃圾必须做到日产日清，生活垃圾必须清运到垃圾中转站。专用生活垃圾桶因破损更换的和以桶换桶的备用桶均由成交供应商负责，费用含在投标报价中。

6.出口加工园区

必须做好区域内环境卫生管理、生活垃圾分类收集清运、道路保洁等工作，具体要求如下：

6.1负责出口加工园区路面保洁，范围保洁要求等同于二级道路保洁，园区内须固定设置保洁员不少于2人。

7.“席地而坐”（标项四）

7.1按一级12小时保洁要求（7：00-19：00），确保一人在岗，配备纯电动深度清洗机一台，做好日常保洁，保洁范围内城市家具保洁、绿地养护等。

7.2保洁方面，滞留垃圾不超过15分钟，可见垃圾密度少于6个/1000平米；铺装等硬质地面每天洗地一次，城市家具每日清洗擦拭1次确保表面干净整洁，无污迹、无痰迹、无积尘、无乱贴乱画，绿化市政方面，确保无缺水、无裸地、无徒长枝杂草、无病虫害、无设施破损。

8.生活垃圾分类收运

（1）按照生活垃圾分类收运的最新政策规定，适时调整生活垃圾分类收运处理方案。

（2）垃圾清运上路车辆必须符合采购人统一要求的车型，落实垃圾分类标志标识，如车辆上的喷涂标识、垃圾桶标识等。

（3）根据各标项收运内容、垃圾分类需要，落实收运方式。

（4）生活垃圾清运，一般日产日清不少于2次/日；法定节假日和周末须增加午间收运频次1次以上；偷倒垃圾第一时间清理，不拖沓。

（6）有义务及时反馈生活垃圾产量的增减情况。

（7）作业中不得漏点、不得任意撤点、车离点前要清扫垃圾，必要时进行路面冲洗。

（8）作业结束后，车辆和垃圾桶须清洗干净、停放整齐。

（9）垃圾及时清运，不出现垃圾桶溢满现象。

（10）保洁作业中，禁止焚烧树叶和垃圾，禁止拣拾废品（可回收物）。

（11）桶装车等要求：

①车辆作业时，须严格遵守交通法规，服从交管人员指挥。做到文明操作，杜绝野蛮作业，禁止在作业场地（沿街商铺）按喇叭，垃圾收集过程采取密闭运输，沿途无滴漏撒现象，无拖挂杂物，车辆按规定吨位装载，车辆下水沟及时清理，水箱污水及时放清；

②车辆运行须认真执行调度指令，运行前、中、后，须按规定做好各项例保及汽车维保工作，保证车辆技术状况良好，转向、灯光、制动有效可靠，车身漆面完整；

③车辆进入场站或清运点作业，必须根据场站工作人员准许进入信号后或跟车辅助工准许起吊信号准确进场或作业；

④车辆进出场站及车辆维修均须登记记录，形成台账。

（12）垃圾桶保洁质量要求：垃圾桶应定位放置，摆放整齐，无散落、存留垃圾和污水，做到垃圾不满溢，车走地净；清运垃圾时禁止沿途抛撒垃圾和滴漏污水；垃圾桶周围打扫干净，不得有建筑垃圾，不得焚烧垃圾，保持垃圾桶周边干净；垃圾桶应每日每桶清洗，保持经常性清洁、完整，不得有明显的污物，每日清运后要对垃圾桶周围地面进行冲；对于损坏的垃圾桶、果壳箱应按规定及时报告招标人。

9.保洁示范街（标项五）

铺装面（店铺）要高于一般城市道路保洁标准，做好城市精细化治理“保洁示范路”工作，按照创新标准方式，采用多形式保洁模式，实现道路全方位、全时段、全天候的精细化保洁。

10.成交供应商承担其管理过程中的事故处理和一切费用。

11.成交供应商应按要求做好防汛抗台、扫雪除冰以及车辆滴漏撒、临时堆物等各类应急性、临时性处置工作。未处置到位的按相关考核要求予以扣分，因以上事件造成国家或个人财产损失或人员事故的，成交供应商应承担相应责任。除非成交供应商能够举证充分证明保洁养管到位、事故不可避免的另行协商解决。

12.安全生产职责：成交供应商应严格按照《浙江省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》承担安全生产主体责任。成交供应商的法定代表人是本项目安全生产的第一责任人，应对本单位的安全生产负全部责任。对所发生的一切安全事故（包括由于作业受伤等引起的全部事故内容），全部责任由成交供应商自行承担，自主负责处理解决并承担相关费用。成交供应商的职工在法律规定的工伤认定范围内发生事故的应按工伤赔偿标准赔偿。成交供应商如发生重大安全生产责任事故，采购人有权无条件终止合同。

13.成交供应商受采购人委托，有义务负责做好各项移交工作，因工作疏漏导致移交工作出现问题的，相关责任和整改费用均有成交供应商承担。

14.成交供应商不得以现状移交为借口不履行整改或提升工作。

15.为保障本项目服务质量及服务便捷性，成交供应商作业前须按投标承诺配备相应的办公、仓储、停车场及机械设备存放场地，停车场地必须硬化处理、实施雨污分流，停车场地设置监控设备接入采购人管理平台，成交供应商须在合同签订前（最迟时间2024年9月1日前）配备完成，否则取消中标资格。

16.成交供应商在保洁工作开始前按照采购文件的要求及投标承诺，完成保洁队伍的组建，并落实到位所有与本项目相关的机械设备（含车辆、船只等）及机具，须在合同签订前（最迟时间2024年9月1日前）配备完成，否则取消中标资格。

17.在服务期限内，因新区建设需要或采购人管理需要调整成交供应商管理任务和管理等级时，成交供应商要服从大局，相应增减承包面积及经费，投标人须无条件服从。

18.在服务期限内，成交供应商无故停止工作，采购人有权按损失程度扣减服务款，同时成交供应商须向采购人支付合同价款总额5%的违约金。若无故停工累计达7天，采购人有权单方面解除合同。

（五）人员配置要求：

供应商保洁人员须根据《2024年度前湾新区道路保洁明细》、《2024年度前湾新区河道保洁明细》、《宁波前湾新区2024年度路河道保洁项目其他保洁数量》及道路、河道保洁要求等测算配置本项目（标项）保洁作业人员，做到定岗、定人、定位、定责，人员配备须满足采购文件规定的保洁要求和标准，采购人按供应商投标承诺配备的人员进行考核，在确保保洁要求的前提下，实际一线环卫人员数量大于承诺配备的，后配人员费用不再增补，实际作业人员数量小于承诺配备的，在结算付款时予以核减。

1、项目实施时，每个标项需配备项目部，至少包括以下岗位：项目经理、道路保洁巡查监督员、车辆巡查监督员、河道保洁巡查监督员、安全员、人力资源管理员，上述人员须为中标单位在职人员。

（1）项目经理：不得兼任其他项目，不得兼任项目部其他岗位；

（2）道路保洁巡查监督员、车辆巡查监督员、河道保洁巡查监督员（上述监督员不得相互兼职）：负责区域范围道路河道保洁日常动态考核和应急事项快速处理，同时接受采购方统一指挥调度，负责对采购人管辖范围内的监督、巡查工作；

（3）安全员监督员（若有）：负责本项目的安全生产工作；

（4）人力资源管理员（若有）：负责保洁人员管理，每月制定保洁人员岗位名册并及时更新（若人员有更换、请假、离职等），负责办理上岗人员的用工手续、劳动保险手续等。

- 2、一线环卫工人人员要求：

- ▲（1）一线环卫人员最低人数要求

- 标项一：道路等保洁人员≥20人，河道保洁人员≥15名；

- 标项二：道路等保洁人员≥41名，河道保洁人员≥6名；

- 标项三：道路等保洁人员≥29名，河道保洁人员≥7名；

- 标项四：道路等保洁人员≥28名，河道保洁人员≥16名；

- 标项五：道路等保洁人员≥101名，河道保洁人员≥5名；

- 标项六：道路等保洁人员≥26名，河道保洁人员≥33名；

- 标项七：道路等保洁人员≥29名，河道保洁人员≥13名；

- 上述人员未含保洁车辆驾驶员和管理人员，低于上述最低人数要求的，作无效标处理。

（2）供应商应配备技术熟练、经验丰富的各类专业人员，投入本项目的班组人员需固定，人员数量安排合理、分工明确，作业过程中如需更换人员必须安排同档次人员并经采购人书面同意后方可更换，否则采购人有权扣除履约保证金或终止合同，对工作不能够胜任或玩忽职守、不服从指派任务的人员，采购人有权向成交供应商提出要求撤换，若不整改，采购人有权扣除履约保证金或终止合同。

（3）成交供应商须按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办居住证手续。安排好属下人员的教育、培训管理工作，如发生违法事件，由成交供应商承担一切经济责任和法律责任。

（六）保洁车辆、船只等配备要求

6.1保洁车辆要求:

6.1.1供应商保洁车辆须根据《2024年度前湾新区道路保洁明细》、《2024年度前湾新区河道保洁明细》、《宁波前湾新区2024年度路河道保洁项目其他保洁数量》及道路、河道保洁要求等测算配置，采购人按供应商投标承诺配备的保洁车辆及运行管理方案进行考核，在确保保洁要求的前提下，实际作业车辆数量（及规格）大于承诺配备的，增配车辆费用不再增补，实际作业车辆数量（及规格）低于承诺配备的，在结算付款时予以扣减。车辆的作业路线、作业速度、频次、里程等作为道路保洁考核的依据之一。

车辆道路（主车道、非机动车道）作业里程考核如下：

标项一：道路机扫作业≥558公里    道路清洗车（洒水车）≥78公里

标项二：道路机扫作业≥676公里    道路清洗车（洒水车）≥142公里

标项三：道路机扫作业≥511公里    道路清洗车（洒水车）≥96公里

标项四：道路机扫作业≥732公里    道路清洗车（洒水车）≥120公里

标项五：道路机扫作业≥241公里    道路清洗车（洒水车）≥34公里

标项六：道路机扫作业≥604公里    道路清洗车（洒水车）≥110公里

标项七：道路机扫作业≥592公里    道路清洗车（洒水车）≥128公里

- ▲各类道路保洁作业车辆数量最低要求如下，投标人配备的保洁作业车辆低于最低要求的，作无效标处理：

| 标项 | 道路机扫车 （总质量≥18吨） | 道路清洗车（洒水车） （总质量≥18吨） | 非机动车道机扫车 （总质量≥1.5吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 3 | 1 | 2 |
| 二 | 5 | 1 | 1 |
| 三 | 4 | 1 | 1 |
| 四 | 4 | 1 | 2 |
| 五 | 1 | 1 | 1 |
| 六 | 3 | 1 | 1 |
| 七 | 1 | 1 | 1 |

- 注：上述道路保洁作业车辆最低要求是按本项目（表项）道路明细、作业要求中的频次、保洁车速等测定的最低数量，未考虑其他状况（如道路交通灯、交通拥堵等滞留时间、车辆驾驶人员合理的作息时间等），同时未含垃圾收集、分类、转运车辆和人行道（店铺）人机配合保洁作业的新能源作业车辆（若投标人采用此方案），供应商编制车辆配备运行方案时应根据现场踏勘、考察、了解和调研认真测算报价。

6.1.2.供应商投入本项目的作业车辆须在作业前完成安装北斗定位系统、4G视频系统，并根据采购人的要求纳入车辆管理监测平台，相关费用包含在本次投标报价之中。

6.1.3.供应商需按照环卫行业标准对作业车辆外观（由采购人确定）进行换装，费用包含在本次投标报价之中。

6.1.4.作业机械取水费用由采购人承担，中标人需按采购人要求在规定取水点规范取水用水。

6.1.5为响应上级环卫主管部门的要求和考虑前湾新区保洁队伍的形象，成交供应商作业时配备的道路保洁车辆中，至少包含以下要求的新能源保洁车（至少各一台），否则采购人视成交供应商违约，终止合同：

A.2024年1月1日以后上牌的18吨电动洗扫车，载质量≥4500kg，驱动电机额定功率/峰值功率≥100/160kw，动力电池存储容量（kwh）≥240，续航里程（等速法）≥350km；

B.2024年1月1日以后上牌的18吨电动清洗车，载质量≥9000kg，驱动电机额定功率/峰值功率≥100/160kw，动力电池存储容量（kwh）≥155，续航里程（等速法）≥220km；

C.2024年1月1日以后上牌的整备质量≦1.5吨的新能源小型扫路车，作业车车身宽度≦1.5M，用于路幅较小的非机动车道和人行道人机配合保洁作业。

6.2保洁船只要求：

- 6.2.1供应商保洁船只须按照《2024年度前湾新区河道保洁明细》、河道保洁要求等配置，采购人按供应商投标承诺配备的保洁船只及运行管理方案进行考核，在确保保洁要求的前提下，实际作业船只数量大于承诺配备的，多配船只费用不再增补，实际作业船只数量小于承诺配备的，在结算付款时予以核减。船只作业范围、作业路线等作为河道保洁考核的依据之一。

6.2.2.供应商投入本项目的作业船只须在作业前完成安装北斗定位系统、4G视频系统，并根据采购人的要求纳入船只管理监测平台，相关费用包含在本次投标报价之中。

6.2.3.成交供应商需按照环卫行业标准对作业船只外观（由采购人确定）进行换装，费用包含在本次投标报价之中。

- ▲6.2.4考虑到新区形象和避免河道二次污染,保洁船只须采用新能源动力（电动挂机需≥15kW，续航4小时及以上）钢板或玻璃钢板船，否则无效；具体船只动力、规格、大小、载重等由中标人自行根据保洁要求和河道情况测定，须确保安全作业。保洁船只数量最低要求如下，低于最低船只要求的，作无效标处理：

- 标项一：6艘；

- 标项二：3艘；

- 标项三：3艘；

- 标项四：7艘；

- 标项五：2艘；

- 标项六：13艘；

- 标项七：6艘；

- 报价要求

▲1. 人员费用

1.1人员费用及福利等应符合《浙江省城市环境卫生劳动定额》、《宁波市城市道路清扫保洁质量要求和作业规范》（DB3302/T1015-2022）、《关于印发进一步加强市容环卫行业管理实施意见的通知》（甬政办发〔2016〕70 号）、《浙江省政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190 号）、《宁波市城市管理局关于开展环卫工人“爱心早餐”工作的通知》（甬城管〔2015〕12 号）、《浙江省人民政府关于调整全省最低工资标准的通知》（浙政发〔2024〕3 号）、《宁波市人民政府关于调整全市最低工资标准的通知》（甬政发〔2024〕27号）、《国家税务总局浙江省税务局关于公布 2023 年社会保险有关基数的通知》（浙人社发〔2023〕60 号）等相关文件和制度规定。

▲目前宁波前湾新区最低工资标准为2260元/月，社会保险缴纳最低基数为4462元（缴费费率参照慈溪市2023年度社会保险缴费费率），社保部门另有规定的人员除外。

▲1.2考虑到前湾新区环卫保洁的特殊性，除项目管理人员、作业车辆驾驶员、河道保洁员均须按规定缴纳社保外，其余一线保洁人员缴纳社保的人数不得低于“（五）人员配置”中“一线环卫人员道路等保洁人员最低人数要求”的30%。

1.3 为提高作业人员的劳动积极性，更好的为前湾新区城市管理做好服务工作，提高杭州湾新区的形象，同时根据保洁作业时间的特殊性，供应商应为作业人员做好相应的服务和福利等发放，如节假日加班费的补助、服装统一、培训等费用等，费用包含在投标报价中；

1.4供应商在投标报价时应充分考虑在合同履行期间最低工资标准调整、社保缴纳基数调整等政策因素的变动，合同履行期间采购人不予增补。

2. 作业车辆、船只等

2.1机械车辆设备、船只等需满足招标文件对各标项的要求（招标文件有规定最低数量要求的，必须满足），由供应商根据各标项的道路路幅、保洁等级、标准等要求自行配备各类保洁车辆（招标文件有规定的，必须满足），同时机械设备作业费用不得低于相关标准（如车辆油耗/能耗、车辆船只折旧/租赁费、车辆保险、车辆船只保养、船只能耗等）进行报价，不正常的投标单价无论是否提供相关说明，其投标有被否决的风险；

2.2供应商应选用车况良好的作业设备，中标后进场作业前接入采购人的管理监控平台，若发现配备的作业机械设备（保洁车辆和船只）性能和外观等不满足作业要求的，采购人有权要求成交供应商更换，成交供应商须无条件同意，否则采购人有权拒绝成交供应商进场作业，成交供应商逾期未整改的，采购人可单方面终止合同，成交供应商须赔偿采购人相应的损失。

2.3供应商应充分考虑合同履行期间物价上涨的因素，合同履行期间采购人不予增补。

3.其他

3.1增加对各保洁标项内的流动摊贩点位增加保洁补助经费（路面油污等清洗药剂的补助），每月每个点位增补保洁费3000元，增加流动摊贩点位垃圾桶75个，每月每个垃圾桶垃圾收运费332元，一天清理2次，做到日产日清），以上单价均为含税价。年度结算时按实调整。具体详见流动摊贩点位（附后）。

3.2部分保洁标项增设年度包干制垃圾清理费（包含机械、人工、处置成本、管理费、税金等）。除招标范围内道路、河道保洁范围，保洁单位应对标项范围内（除有主地块、绿化带）的垃圾进行及时清理，费用以年为单位一次性包干，纳入保洁考评范围，未在限期内（一般在发现后24小时内）清理的，采购人委托第三方清理，费用从保洁单位保洁经费中作相应费用扣除。鉴于各标项的区域位置，标项一设垃圾清理包干经费25万元/年；标项二设垃圾清理包干10万元/年；标项三设垃圾清理包干经费5万元/年；标项四设垃圾清理包干经费15万元/年；标项六设垃圾清理包干经费10万元/年；标项七设垃圾清理包干经费25万元/年，以上包干费均为含税价。

▲供应商在投标报价时不得更改上述数量和费用，否则视为无效标。

- （八）作业相关要求及考核细则

1、本次招标道路河道保洁作业规范及考核标准：

作业标准及要求详见本需求各项条款，《考核细则》详见附件。

如以上标准内容有不一致的，按就高标准执行。项目实施过程中，若采购人根据实际需要对作业规范和考核标准进行修正的，成交供应商应无条件予以执行。

2、考核方案：

（1）道路保洁车辆根据道路保洁标准【作业频次、作业车辆速度等】以管理监测平台上车辆轨迹等数据为准进行考核，各类保洁车辆数量、作业规范和保洁效果以日常检查和抽检考核为准；

（2）河道保洁船只巡回保洁【保洁全面性、是否巡回保洁、保洁船只数量（不得低于最低要求）】按管理监测平台上船只数量、轨迹等数据为准进行考核，作业规范和保洁效果以日常检查和抽检考核为准；

（3）保洁人员（含项目部管理人员、驾驶员等全部人员）按中标人投标承诺人员、岗位及人数、社保缴纳等考核，根据每月人员名单（含更新、修正后）进行抽查考核。

（4）除日常检查考核外，采购人每月抽检考核不少于2次，由采购人组织人员（抽检不少于三人），采用不通知、不定点、不定期、不定时、随机确定考核的方式进行，扣分值为检查人员的平均值。

（5）采购人按本需求的标准对中标人的道路河道保洁等养护服务质量进行检查和考核打分，每月各次检查、抽查的平均分为当月考核得分。

（6）采购人可根据实际情况在续签下一周期合同时对考核表进行调整。

3、考核及付款：

（1）按月考核，按月支付一次，每月付款前，成交供应商提供对应金额的增值税发票，采购人于收到发票后7个工作日内支付应付款项。

（2）每月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）（结合当月考核）-当月考核扣款（若有）

1）月度考核得分100分的，当月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）-当月考核扣款（若有）；

2）月度考核得分95分（含）-100（不含）的，当月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）-（100-考核得分）×1000-当月考核扣款（若有）

3）月度考核得分85（含）-95分（不含）的，当月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）-（100-95）×1000-（年度合同金额/12±当月调整金额）×（95-考核得分）×3%-当月考核扣款（若有）；

4）月度考核得分85分（不含）以下的，按（年度合同金额/12±当月调整金额）×50%支付-当月考核扣款（若有）。

（3）在合同周期内如月度考核得分三个月在90分以下的（不含90分），不再续签下一年度合同。

（4）在合同周期内如月度考核连续三个月得分在90分以下的（不含90分），次月起取消承包资格，没收履约保证金，合同自行终止。

附件：1、宁波前湾新区2024年度道路河道保洁月度考核细则

2、2024年度前湾新区道路清扫保洁明细

3、2024前湾新区河道保洁明细

4、宁波前湾新区2024年度路河道保洁项目其他保洁明细

5、流动摊贩集中点垃圾桶放置点位

附件1

宁波前湾新区2024年度道路河道保洁月度考核细则（标项一）

| 项目 |  | 考核评分办法 | 考核扣款办法 | 标准分 | 考核得分 | 考核扣款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路面保洁作业规范 | 1.不按规定着装的，每人次扣0.5分； 2.不到岗到位、聚堆闲聊的，每发现一次扣0.5分； 3.三轮车车貌不达标，每车扣0.5分； 4.有垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣0.5分； 5.三轮车乱停、乱放严重影响交通的，每次扣0.5分； 6.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣0.5分； | 1.垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣100元； 2.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣50元； | 15 |  |  |  |
| 二 | 路面保洁作业质量 | 1.保洁范围内发现泥沙、积水、污渍、烟蒂、果皮、纸屑等保洁不到位的，白色垃圾未及时清理的，发现一次（处）扣0.5分；具体考核标准参照招标文件保洁质量要求执行。 3.在检查、巡查中发现有明显的垃圾堆（包），一处扣0.5分； 4.对发现的问题接到通知后未及时清理扣1分； 5.建筑工地出入口前泥浆污迹应在发现半小时内响应处理，未积极响应的，每发现一次扣0.5分； | 1.范围内乱倾倒垃圾未在发现后24小时内响应清理的，每次扣300元； | 15 |  |  |  |
| 三 | 河道保洁作业规范及质量 | 1.河道未树立保洁公告牌，公告牌上未说明河道名称、长度、起止点，保洁责任单位及责任人，监督电话等信息的缺一项扣0.5分； 2.保洁单位未及时清理河坎、桥头（不属于绿化范围）的垃圾堆、袋发现一处扣0.5分； 3.河面不整洁，有漂浮物、水生植物等杂物的，参照河道保洁质量要求执行，发现一次扣0.5分； 4.垃圾未运到中转站随意倾倒处理的发现一处扣0.5分； 5.由于工作疏忽，导致水生植物大面积泛滥的，扣1分。 6.发生突发水污染事件时，河道保洁单位或保洁人员对事件不及时汇报的扣1分； 7.未配备救生器具或不齐全的，每发现一次扣0.5分； 8.船只作业未安排至少2人的，发现一次扣0.5分； 9.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，每船（次）扣0.5分； 10.船只作业未按规定要求作业的每发现一次扣0.5分。 | 1.未配备救生器具或配置不齐全的，发现一次扣100元； 2.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，发现一船次扣300元； 3.作业期间捕鱼的，发现一起扣2000元； 4.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元，如设备故障未及时上报的上述条款参照执行； 5.合同内规定的船只需安装北斗定位、监控系统，无故未安装的，发现一起扣3000元， | 15 |  |  |  |
| 四 | 机械作业规范 | 1.车辆设备车貌不整洁，每次扣0.5分；车身外装不符合标准要求的，每车次扣0.5分； 2.出车率达不到98%/日，每辆扣1分； 3.机扫车和洒水车作业时车速超过作业要求的，每发现一次扣0.5分； 4.垃圾、污水乱倾倒排放的，发现一次扣0.5分； 5.不按规定取水的每次扣0.5分； 6.不按规定作业、车辆没有合理的作业线路规划，易拥堵路段不避让高峰的每次扣0.5分； 7.气温低于4℃洒水作业，造成路面结冰产生不良后果的，视情况扣1-3分； 8.发现交通违规行为未按文明行车的，每次扣0.5分。 9.首扫（普扫）未按时完成的每次扣0.5分。 | 1.车辆标识清晰规范、车容整洁、停放规范、无滴漏撒、无满溢、无吊挂，未按规范每发现一起扣200元； 2.遵守交通规则，车速应符合相关规定，机扫车、洒水车避让早晚交通高峰（除特殊情况外）等，未按规范每发现一起扣300元； 3.机械化清扫保洁时喷水装置必须喷水，控制扬尘，未按规定的发现一次扣300元； 4.作业时不得“干扫”，禁止扫盘不落地、不贴道路侧石、吸盘不落地空跑，不按规定的发现一次扣300元； 5.作业车辆收集的垃圾、污水应按规定倾倒排放，未按规范每发现一次扣300元； 6.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元； 7.合同内规定的车辆需安装北斗定位系统，无故未安装的，发现一起次扣3000元； | 15 |  |  |  |
| 五 | 设施管理 | 1.果壳箱、烟柱垃圾满溢、箱体不干净未清理的每次扣0.5分； 2.烟柱未及时清理的，每只（次）扣0.5分； 3.果壳箱损坏未及时更换，移位、高低不平整的每发现一只扣0.5分； 4.生活垃圾桶不及时清运的每只（次）扣0.5分； 5.果壳箱容器内不加套专用垃圾袋的，每只（次）扣0.5分。6.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，扣0.5分。 | 1.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，如由管理部门发现应由保洁单位购买补充，按实扣当月果壳箱（或烟柱）保洁费。 | 10 |  |  |  |
| 六 | 重点点位 | - 四灶浦江国控水域及新区范围沿岸的垃圾应及时清理，未及时清理的，参照路面、河道保洁作业质量标准执行，发现的问题双倍扣分。 |  | 10 |  |  |  |
| 七 | 工作制度 | 1.不按时提交管理人员考勤表、参保人员名单，不按时提交一线环卫人员、驾驶员岗位分布图的每项扣0.5分；有漏报瞒报、弄虚作假现象的，每项扣1分； 2.无规章制度、无应急预案、台账资料不完整每一项扣0.5分； 3.在检查中发现安全隐患的，扣0.5分，并限期整改，未在期限内完成整改的，扣1分； 4.发生安全责任事故视情节轻重扣1至3分； 5.拖欠工资、服务有效投诉，每次扣5分； 6.对于甲方下达的任务、要求、通知，执行不到位的，每次扣0.5分； 7.未按人员配置要求缴纳社保的，每次扣0.5分； | 1.项目管理人员出勤率未达标，每人每天扣500元。 2.未按人员配置要求缴纳社保的，按中标单位投标报价相关人员社保报价金额扣除。 | 10 |  |  |  |
| 八 | 社会监督 | 1.市民群众反映到主管单位或者部门，情况核实后确系保洁单位工作失职每次扣1分； 2.新闻媒体（电视台、网络发帖、报纸报道等）曝光，情况核实后确系保洁单位失职的每次扣1分； 3.市级及以上检查和重大活动保障不力，每次扣2分，视情节严重程度，并有权加倍扣分。 | 1、市民群众或上级领导反映到主管单位，情况核实后确系保洁单位工作职责失职的，扣款800元。 | 10 |  |  |  |
|  | 小计 |  | / | 100 |  |  |  |
| 九 | 奖励机制 | 1、日常保洁巡查过程中发现企业偷排污水口以拍照或视频取证，并及时报送至主管部门，经核实真实有效的每次加1分；公交候车亭、雨污水窨井盖、道路隔离带、路灯破损，绿化树木倒伏等公共设施问题及时报告主管部门的每次加 0.5分。 2、完成本月度保洁范围外（包括保洁内容和保洁区域）保障任务，并根据实际清理任务图片、文字等有关材料记录情况，每次加分1分；做好正常保洁时间外的道路应急保洁保障工作，根据图片等有关材料认定有效，每次加分1分。 3、各加分项内容当月不得重复加分。当月加分总分不超过5分 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | / | / |  |  |  |

宁波前湾新区2024年度道路河道保洁月度考核细则（标项二）

| 项目 |  | 考核评分办法 |  | 考核扣款办法 | 标准分 | 考核得分 | 考核扣款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路面保洁作业规范 | 1.不按规定着装的，每人次扣0.5分； 2.不到岗到位、聚堆闲聊的，每发现一次扣0.5分； 3.三轮车车貌不达标，每车扣0.5分； 4.有垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣0.5分； 5.三轮车乱停、乱放严重影响交通的，每次扣0.5分； 6.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣0.5分； |  | 1.垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣100元； 2.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣50元； | 15 |  |  |  |
| 二 | 路面保洁作业质量 | 1.保洁范围内发现泥沙、积水、污渍、烟蒂、果皮、纸屑等保洁不到位的，白色垃圾未及时清理的，发现一次（处）扣0.5分；具体考核标准参照招标文件保洁质量要求执行。 3.在检查、巡查中发现有明显的垃圾堆（包），一处扣0.5分； 4.对发现的问题接到通知后未及时清理扣1分； 5.建筑工地出入口前泥浆污迹应在发现半小时内响应处理，未积极响应的，每发现一次扣0.5分； |  | 1.范围内乱倾倒垃圾未在发现后24小时内响应清理的，每次扣300元； | 15 |  |  |  |
| 三 | 河道保洁作业规范及质量 | 1.河道未树立保洁公告牌，公告牌上未说明河道名称、长度、起止点，保洁责任单位及责任人，监督电话等信息的缺一项扣0.5分； 2.保洁单位未及时清理河坎、桥头（不属于绿化范围）的垃圾堆、袋发现一处扣0.5分； 3.河面不整洁，有漂浮物、水生植物等杂物的，参照河道保洁质量要求执行，发现一次扣0.5分； 4.垃圾未运到中转站随意倾倒处理的发现一处扣0.5分； 5.由于工作疏忽，导致水生植物大面积泛滥的，扣1分。 6.发生突发水污染事件时，河道保洁单位或保洁人员对事件不及时汇报的扣1分； 7.未配备救生器具或不齐全的，每发现一次扣0.5分； 8.船只作业未安排至少2人的，发现一次扣0.5分； 9.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，每船（次）扣0.5分； 10.船只作业未按规定要求作业的每发现一次扣0.5分。 |  | 1.未配备救生器具或配置不齐全的，发现一次扣100元； 2.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，发现一船次扣300元； 3.作业期间捕鱼的，发现一起扣2000元； 4.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元，如设备故障未及时上报的上述条款参照执行； 5.合同内规定的船只需安装北斗定位、监控系统，无故未安装的，发现一起扣3000元， | 15 |  |  |  |
| 四 | 机械作业规范 | 1.车辆设备车貌不整洁，每次扣0.5分；车身外装不符合标准要求的，每车次扣0.5分； 2.出车率达不到98%/日，每辆扣1分； 3.机扫车和洒水车作业时车速超过作业要求的，每发现一次扣0.5分； 4.垃圾、污水乱倾倒排放的，发现一次扣0.5分； 5.不按规定取水的每次扣0.5分； 6.不按规定作业、车辆没有合理的作业线路规划，易拥堵路段不避让高峰的每次扣0.5分； 7.气温低于4℃洒水作业，造成路面结冰产生不良后果的，视情况扣1-3分； 8.发现交通违规行为未按文明行车的，每次扣0.5分。 9.首扫（普扫）未按时完成的每次扣0.5分。 |  | 1.车辆标识清晰规范、车容整洁、停放规范、无滴漏撒、无满溢、无吊挂，未按规范每发现一起扣200元； 2.遵守交通规则，车速应符合相关规定，机扫车、洒水车避让早晚交通高峰（除特殊情况外）等，未按规范每发现一起扣300元； 3.机械化清扫保洁时喷水装置必须喷水，控制扬尘，未按规定的发现一次扣300元； 4.作业时不得“干扫”，禁止扫盘不落地、不贴道路侧石、吸盘不落地空跑，不按规定的发现一次扣300元； 5.作业车辆收集的垃圾、污水应按规定倾倒排放，未按规范每发现一次扣300元； 6.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元； 7.合同内规定的车辆需安装北斗定位系统，无故未安装的，发现一起次扣3000元； | 15 |  |  |  |
| 五 | 设施管理 | 1.果壳箱、烟柱垃圾满溢、箱体不干净未清理的每次扣0.5分； 2.烟柱未及时清理的，每只（次）扣0.5分； 3.果壳箱损坏未及时更换，移位、高低不平整的每发现一只扣0.5分； 4.生活垃圾桶不及时清运的每次扣0.5分； 5.果壳箱容器内不加套专用垃圾袋的，每只（次）扣0.5分。6.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，扣0.5分。 |  | 1.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，如由管理部门发现应由保洁单位购买补充，按实扣当月果壳箱（或烟柱）保洁费。 | 10 |  |  |  |
| 六 | 公厕 管理 | 1.管理保洁人员不到位的，每次扣1分； 2.厕所内外不整洁，每处扣0.5分； 3.未提供、及时补充洗手液、厕纸等情况的，每次扣0.5分； 4.垃圾不按规定清运的，每次扣0.5分； 5.化粪池有满溢现象不及时清运的，每次扣0.5分； 6.设施损坏未及时修复的，每次扣0.5分，情节特别严重的，加倍扣分。 7.发现住人每次扣0.5分，一个月内发现2次以上（包括2次）的扣1分。 |  | 1.保洁人员在工作时间不到岗到位的，发现一次扣100元； 2.未提供、及时补充洗手液、厕纸等情况的扣每次扣50元.。 | 10 |  |  |  |
| 七 | 工作制度 | 1.不按时提交管理人员考勤表、参保人员名单，不按时提交一线环卫人员、驾驶员岗位分布图的每项扣0.5分；有漏报瞒报、弄虚作假现象的，每项扣1分； 2.无规章制度、无应急预案、台账资料不完整每一项扣0.5分； 3.在检查中发现安全隐患的，扣0.5分，并限期整改，未在期限内完成整改的，扣1分； 4.发生安全责任事故视情节轻重扣1至3分； 5.拖欠工资、服务有效投诉，每次扣5分； 6.对于甲方下达的任务、要求、通知，执行不到位的，每次扣0.5分； 7.未按人员配置要求缴纳社保的，扣0.5分； |  | 1.项目管理人员出勤率未达标，每人每天扣500元。 2.未按人员配置要求缴纳社保的，按中标单位投标报价相关人员社保报价金额扣除。 | 10 |  |  |  |
| 八 | 社会监督 | 1.市民群众反映到主管单位或者部门，情况核实后确系保洁单位工作失职每次扣1分； 2.新闻媒体（电视台、网络发帖、报纸报道等）曝光，情况核实后确系保洁单位失职的每次扣1分； 3.市级及以上检查和重大活动保障不力，每次扣2分，视情节严重程度，并有权加倍扣分。 |  | 1、市民群众或上级领导反映到主管单位，情况核实后确系保洁单位工作职责失职的，扣款800元。 | 10 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | / | 100 |  |  |  |
| 九 | 奖励机制 |  | 1、日常保洁巡查过程中发现企业偷排污水口以拍照或视频取证，并及时报送至主管部门，经核实真实有效的每次加 1分；公交候车亭、雨污水窨井盖、道路隔离带、路灯破损，绿化树木倒伏等公共设施问题及时报告主管部门的每次加 0.5分。 2、完成本月度保洁范围外（包括保洁内容和保洁区域）保障任务，并根据实际清理任务图片、文字等有关材料记录情况，每次加分1分；做好正常保洁时间外的道路应急保洁保障工作，根据图片等有关材料认定有效，每次加分1分。 3、各加分项内容当月不得重复加分。当月加分总分不超过5分 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

宁波前湾新区2024年度道路河道保洁月度考核细则（标项三）

| 项目 |  | 考核评分办法 | 考核扣款办法 | 标准分 | 考核得分 | 考核扣款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路面保洁作业规范 | 1.不按规定着装的，每人次扣0.5分； 2.不到岗到位、聚堆闲聊的，每发现一次扣0.5分； 3.三轮车车貌不达标，每车扣0.5分； 4.有垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣0.5分； 5.三轮车乱停、乱放严重影响交通的，每次扣0.5分； 6.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣0.5分； | 1.垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣100元； 2.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣50元； | 15 |  |  |  |
| 二 | 路面保洁作业质量 | 1.保洁范围内发现泥沙、积水、污渍、烟蒂、果皮、纸屑等保洁不到位的，白色垃圾未及时清理的，发现一次（处）扣0.5分；具体考核标准参照招标文件保洁质量要求执行。 3.在检查、巡查中发现有明显的垃圾堆（包），一处扣0.5分； 4.对发现的问题接到通知后未及时清理扣1分； 5.建筑工地出入口前泥浆污迹应在发现半小时内响应处理，未积极响应的，每发现一次扣0.5分； | 1.范围内乱倾倒垃圾未在发现后24小时内响应清理的，每次扣300元； | 15 |  |  |  |
| 三 | 河道保洁作业规范及质量 | 1.河道未树立保洁公告牌，公告牌上未说明河道名称、长度、起止点，保洁责任单位及责任人，监督电话等信息的缺一项扣0.5分； 2.保洁单位未及时清理河坎、桥头（不属于绿化范围）的垃圾堆、袋发现一处扣0.5分； 3.河面不整洁，有漂浮物、水生植物等杂物的，参照河道保洁质量要求执行，发现一次扣0.5分； 4.垃圾未运到中转站随意倾倒处理的发现一处扣0.5分； 5.由于工作疏忽，导致水生植物大面积泛滥的，扣1分。 6.发生突发水污染事件时，河道保洁单位或保洁人员对事件不及时汇报的扣1分； 7.未配备救生器具或不齐全的，每发现一次扣0.5分； 8.船只作业未安排至少2人的，发现一次扣0.5分； 9.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，每船（次）扣0.5分； 10.船只作业未按规定要求作业的每发现一次扣0.5分。 | 1.未配备救生器具或配置不齐全的，发现一次扣100元； 2.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，发现一船次扣300元； 3.作业期间捕鱼的，发现一起扣2000元； 4.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元，如设备故障未及时上报的上述条款参照执行； 5.合同内规定的船只需安装北斗定位、监控系统，无故未安装的，发现一起扣3000元， | 15 |  |  |  |
| 四 | 机械作业规范 | 1.车辆设备车貌不整洁，每次扣0.5分；车身外装不符合标准要求的，每车次扣0.5分； 2.出车率达不到98%/日，每辆扣1分； 3.机扫车和洒水车作业时车速超过作业要求的，每发现一次扣0.5分； 4.垃圾、污水乱倾倒排放的，发现一次扣0.5分； 5.不按规定取水的每次扣0.5分； 6.不按规定作业、车辆没有合理的作业线路规划，易拥堵路段不避让高峰的每次扣0.5分； 7.气温低于4℃洒水作业，造成路面结冰产生不良后果的，视情况扣1-3分； 8.发现交通违规行为未按文明行车的，每次扣0.5分。 9.首扫（普扫）未按时完成的每次扣0.5分。 | 1.车辆标识清晰规范、车容整洁、停放规范、无滴漏撒、无满溢、无吊挂，未按规范每发现一起扣200元； 2.遵守交通规则，车速应符合相关规定，机扫车、洒水车避让早晚交通高峰（除特殊情况外）等，未按规范每发现一起扣300元； 3.机械化清扫保洁时喷水装置必须喷水，控制扬尘，未按规定的发现一次扣300元； 4.作业时不得“干扫”，禁止扫盘不落地、不贴道路侧石、吸盘不落地空跑，不按规定的发现一次扣300元； 5.作业车辆收集的垃圾、污水应按规定倾倒排放，未按规范每发现一次扣300元； 6.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元； 7.合同内规定的车辆需安装北斗定位系统，无故未安装的，发现一起次扣3000元； | 15 |  |  |  |
| 五 | 设施管理 | 1.果壳箱、烟柱垃圾满溢、箱体不干净未清理的每次扣0.5分； 2.烟柱（智能垃圾柜）未及时清理的，每只（次）扣0.5分； 3.果壳箱损坏未及时更换，移位、高低不平整的每发现一只扣0.5分； 4.生活垃圾桶不及时清运的每只（次）扣0.5分； 5.果壳箱容器内不加套专用垃圾袋的，每只（次）扣0.5分。6.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，扣0.5分。 | 1.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，如由管理部门发现应由保洁单位购买补充，按实扣当月果壳箱（或烟柱）保洁费。 | 10 |  |  |  |
| 六 | 重点点位 | 吉利周边道路参照路面保洁作业质量标准执行，发现的问题双倍扣分。 |  | 10 |  |  |  |
| 七 | 工作制度 | 1.不按时提交管理人员考勤表、参保人员名单，不按时提交一线环卫人员、驾驶员岗位分布图的每项扣0.5分；有漏报瞒报、弄虚作假现象的，每项扣1分； 2.无规章制度、无应急预案、台账资料不完整每一项扣0.5分； 3.在检查中发现安全隐患的，扣0.5分，并限期整改，未在期限内完成整改的，扣1分； 4.发生安全责任事故视情节轻重扣1至3分； 5.拖欠工资、服务有效投诉，每次扣5分； 6.对于甲方下达的任务、要求、通知，执行不到位的，每次扣0.5分； 7.未按人员配置要求缴纳社保的，扣0.5分； | 1.项目管理人员出勤率未达标，每人每天扣500元。 2.未按人员配置要求缴纳社保的，按中标单位投标报价相关人员社保报价金额扣除。 | 10 |  |  |  |
| 八 | 社会监督 | 1.市民群众反映到主管单位或者部门，情况核实后确系保洁单位工作失职每次扣1分； 2.新闻媒体（电视台、网络发帖、报纸报道等）曝光，情况核实后确系保洁单位失职的每次扣1分； 3.市级及以上检查和重大活动保障不力，每次扣2分，视情节严重程度，并有权加倍扣分。 | 1、市民群众或上级领导反映到主管单位，情况核实后确系保洁单位工作职责失职的，扣款800元。 | 10 |  |  |  |
|  | 小计 |  | / | 100 |  |  |  |
| 九 | 奖励机制 | 1、日常保洁巡查过程中发现企业偷排污水口以拍照或视频取证，并及时报送至主管部门，经核实真实有效的每次加 1分；公交候车亭、雨污水窨井盖、道路隔离带、路灯破损，绿化树木倒伏等公共设施问题及时报告主管部门的每次加 0.5分。 2、完成本月度保洁范围外（包括保洁内容和保洁区域）保障任务，并根据实际清理任务图片、文字等有关材料记录情况，每次加分1分；做好正常保洁时间外的道路应急保洁保障工作，根据图片等有关材料认定有效，每次加分1分。 3、各加分项内容当月不得重复加分。当月加分总分不超过5分 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | / | / |  |  |  |

宁波前湾新区2024年度道路河道保洁月度考核细则（标项四）

| 项目 |  | 考核评分办法 | 考核扣款办法 | 标准分 | 考核得分 | 考核扣款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路面保洁作业规范 | 1.不按规定着装的，每人次扣0.5分； 2.不到岗到位、聚堆闲聊的，每发现一次扣0.5分； 3.三轮车车貌不达标，每车扣0.5分； 4.有垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣0.5分； 5.三轮车乱停、乱放严重影响交通的，每次扣0.5分； 6.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣0.5分； | 1.垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣100元； 2.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣50元； | 15 |  |  |  |
| 二 | 路面保洁作业质量 | 1.保洁范围内发现泥沙、积水、污渍、烟蒂、果皮、纸屑等保洁不到位的，白色垃圾未及时清理的，发现一次（处）扣0.5分；具体考核标准参照招标文件保洁质量要求执行。 3.在检查、巡查中发现有明显的垃圾堆（包），一处扣0.5分； 4.对发现的问题接到通知后未及时清理扣1分； 5.建筑工地出入口前泥浆污迹应在发现半小时内响应处理，未积极响应的，每发现一次扣0.5分； | 1.范围内乱倾倒垃圾未在发现后24小时内响应清理的，每次扣300元； | 15 |  |  |  |
| 三 | 河道保洁作业规范及质量 | 1.河道未树立保洁公告牌，公告牌上未说明河道名称、长度、起止点，保洁责任单位及责任人，监督电话等信息的缺一项扣0.5分； 2.保洁单位未及时清理河坎、桥头（不属于绿化范围）的垃圾堆、袋发现一处扣0.5分； 3.河面不整洁，有漂浮物、水生植物等杂物的，参照河道保洁质量要求执行，发现一次扣0.5分； 4.垃圾未运到中转站随意倾倒处理的发现一处扣0.5分； 5.由于工作疏忽，导致水生植物大面积泛滥的，扣1分。 6.发生突发水污染事件时，河道保洁单位或保洁人员对事件不及时汇报的扣1分； 7.未配备救生器具或不齐全的，每发现一次扣0.5分； 8.船只作业未安排至少2人的，发现一次扣0.5分； 9.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，每船（次）扣0.5分； 10.船只作业未按规定要求作业的每发现一次扣0.5分。 | 1.未配备救生器具或配置不齐全的，发现一次扣100元； 2.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，发现一船次扣300元； 3.作业期间捕鱼的，发现一起扣2000元； 4.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元，如设备故障未及时上报的上述条款参照执行； 5.合同内规定的船只需安装北斗定位、监控系统，无故未安装的，发现一起扣3000元， | 15 |  |  |  |
| 四 | 机械作业规范 | 1.车辆设备车貌不整洁，每次扣0.5分；车身外装不符合标准要求的，每车次扣0.5分； 2.出车率达不到98%/日，每辆扣1分； 3.机扫车和洒水车作业时车速超过作业要求的，每发现一次扣0.5分； 4.垃圾、污水乱倾倒排放的，发现一次扣0.5分； 5.不按规定取水的每次扣0.5分； 6.不按规定作业、车辆没有合理的作业线路规划，易拥堵路段不避让高峰的每次扣0.5分； 7.气温低于4℃洒水作业，造成路面结冰产生不良后果的，视情况扣1-3分； 8.发现交通违规行为未按文明行车的，每次扣0.5分。 9.首扫（普扫）未按时完成的每次扣0.5分。 10.席地而坐铺装地面未按要求采用深度保洁车清洗的，每次扣1分。 | 1.车辆标识清晰规范、车容整洁、停放规范、无滴漏撒、无满溢、无吊挂，未按规范每发现一起扣200元； 2.遵守交通规则，车速应符合相关规定，机扫车、洒水车避让早晚交通高峰（除特殊情况外）等，未按规范每发现一起扣300元； 3.机械化清扫保洁时喷水装置必须喷水，控制扬尘，未按规定的发现一次扣300元； 4.作业时不得“干扫”，禁止扫盘不落地、不贴道路侧石、吸盘不落地空跑，不按规定的发现一次扣300元； 5.作业车辆收集的垃圾、污水应按规定倾倒排放，未按规范每发现一次扣300元； 6.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元； 7.合同内规定的车辆需安装北斗定位系统，无故未安装的，发现一起次扣3000元； | 15 |  |  |  |
| 五 | 设施管理 | 1.果壳箱、烟柱垃圾满溢、箱体不干净未清理的每次扣0.5分； 2.烟柱（智能垃圾柜）未及时清理的，每只（次）扣0.5分； 3.果壳箱损坏未及时更换，移位、高低不平整的每发现一只扣0.5分； 4.生活垃圾桶不及时清运的每只（次）扣0.5分； 5.果壳箱容器内不加套专用垃圾袋的，每只（次）扣0.5分。6.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，扣0.5分。 | 1.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，如由管理部门发现应由保洁单位购买补充，按实扣当月果壳箱（或烟柱）保洁费。 | 10 |  |  |  |
| 六 | 公厕 管理 | 1.管理保洁人员不到位的，每次扣1分； 2.厕所内外不整洁，每处扣0.5分； 3.未提供、及时补充洗手液、厕纸等情况的，每次扣0.5分； 4.垃圾不按规定清运的，每次扣0.5分； 5.化粪池有满溢现象不及时清运的，每次扣0.5分； 6.设施损坏未及时修复的，每次扣0.5分，情节特别严重的，加倍扣分。 7.发现住人每次扣0.5分，一个月内发现2次以上（包括2次）的扣1分。 | 1.保洁人员在工作时间不到岗到位的，发现一次扣100元； 2.未提供、及时补充洗手液、厕纸等情况的扣每次扣50元.。 | 10 |  |  |  |
| 七 | 工作制度 | 1.不按时提交管理人员考勤表、参保人员名单，不按时提交一线环卫人员、驾驶员岗位分布图的每项扣0.5分；有漏报瞒报、弄虚作假现象的，每项扣1分； 2.无规章制度、无应急预案、台账资料不完整每一项扣0.5分； 3.在检查中发现安全隐患的，扣0.5分，并限期整改，未在期限内完成整改的，扣1分； 4.发生安全责任事故视情节轻重扣1至3分； 5.拖欠工资、服务有效投诉，每次扣5分； 6.对于甲方下达的任务、要求、通知，执行不到位的，每次扣0.5分； 7.未按人员配置要求缴纳社保的，扣0.5分； | 1.项目管理人员出勤率未达标，每人每天扣500元。 2.未按人员配置要求缴纳社保的，按中标单位投标报价相关人员社保报价金额扣除。 | 10 |  |  |  |
| 八 | 社会监督 | 1.市民群众反映到主管单位或者部门，情况核实后确系保洁单位工作失职每次扣1分； 2.新闻媒体（电视台、网络发帖、报纸报道等）曝光，情况核实后确系保洁单位失职的每次扣1分； 3.市级及以上检查和重大活动保障不力，每次扣2分，视情节严重程度，并有权加倍扣分。 | 1、市民群众或上级领导反映到主管单位，情况核实后确系保洁单位工作职责失职的，扣款800元。 | 10 |  |  |  |
|  | 小计 |  | / | 100 |  |  |  |
| 九 | 奖励机制 | 1、日常保洁巡查过程中发现企业偷排污水口以拍照或视频取证，并及时报送至主管部门，经核实真实有效的每次加 1分；公交候车亭、雨污水窨井盖、道路隔离带、路灯破损，绿化树木倒伏等公共设施问题及时报告主管部门的每次加 0.5分。 2、完成本月度保洁范围外（包括保洁内容和保洁区域）保障任务，并根据实际清理任务图片、文字等有关材料记录情况，每次加分1分；做好正常保洁时间外的道路应急保洁保障工作，根据图片等有关材料认定有效，每次加分1分。 3、各加分项内容当月不得重复加分。当月加分总分不超过5分 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | / | / |  |  |  |

宁波前湾新区2024年度道路河道保洁月度考核细则（标项五）

| 项目 |  | 考核评分办法 | 考核扣款办法 | 标准分 | 考核得分 | 考核扣款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路面保洁作业规范 | 1.不按规定着装的，每人次扣0.5分； 2.不到岗到位、聚堆闲聊的，每发现一次扣0.5分； 3.三轮车车貌不达标，每车扣0.5分； 4.有垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣0.5分； 5.三轮车乱停、乱放严重影响交通的，每次扣0.5分； 6.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣0.5分； | 1.垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣100元； 2.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣50元； | 15 |  |  |  |
| 二 | 路面保洁作业质量 | 1.保洁范围内发现泥沙、积水、污渍、烟蒂、果皮、纸屑等保洁不到位的，白色垃圾未及时清理的，发现一次（处）扣0.5分；具体考核标准参照招标文件保洁质量要求执行。 3.在检查、巡查中发现有明显的垃圾堆（包），一处扣0.5分； 4.对发现的问题接到通知后未及时清理扣1分； 5.建筑工地出入口前泥浆污迹应在发现半小时内响应处理，未积极响应的，每发现一次扣0.5分； | 1.范围内乱倾倒垃圾未在发现后24小时内响应清理的，每次扣300元； | 15 |  |  |  |
| 三 | 河道保洁作业规范及质量 | 1.河道未树立保洁公告牌，公告牌上未说明河道名称、长度、起止点，保洁责任单位及责任人，监督电话等信息的缺一项扣0.5分； 2.保洁单位未及时清理河坎、桥头（不属于绿化范围）的垃圾堆、袋发现一处扣0.5分； 3.河面不整洁，有漂浮物、水生植物等杂物的，参照河道保洁质量要求执行，发现一次扣0.5分； 4.垃圾未运到中转站随意倾倒处理的发现一处扣0.5分； 5.由于工作疏忽，导致水生植物大面积泛滥的，扣1分。 6.发生突发水污染事件时，河道保洁单位或保洁人员对事件不及时汇报的扣1分； 7.未配备救生器具或不齐全的，每发现一次扣0.5分； 8.船只作业未安排至少2人的，发现一次扣0.5分； 9.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，每船（次）扣0.5分； 10.船只作业未按规定要求作业的每发现一次扣0.5分。 | 1.未配备救生器具或配置不齐全的，发现一次扣100元； 2.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，发现一船次扣300元； 3.作业期间捕鱼的，发现一起扣2000元； 4.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元，如设备故障未及时上报的上述条款参照执行； 5.合同内规定的船只需安装北斗定位、监控系统，无故未安装的，发现一起扣3000元， | 15 |  |  |  |
| 四 | 机械作业规范 | 1.车辆设备车貌不整洁，每次扣0.5分；车身外装不符合标准要求的，每车次扣0.5分； 2.出车率达不到98%/日，每辆扣1分； 3.机扫车和洒水车作业时车速超过作业要求的，每发现一次扣0.5分； 4.垃圾、污水乱倾倒排放的，发现一次扣0.5分； 5.不按规定取水的每次扣0.5分； 6.不按规定作业、车辆没有合理的作业线路规划，易拥堵路段不避让高峰的每次扣0.5分； 7.气温低于4℃洒水作业，造成路面结冰产生不良后果的，视情况扣1-3分； 8.发现交通违规行为未按文明行车的，每次扣0.5分。 9.首扫（普扫）未按时完成的每次扣0.5分。 | 1.车辆标识清晰规范、车容整洁、停放规范、无滴漏撒、无满溢、无吊挂，未按规范每发现一起扣200元； 2.遵守交通规则，车速应符合相关规定，机扫车、洒水车避让早晚交通高峰（除特殊情况外）等，未按规范每发现一起扣300元； 3.机械化清扫保洁时喷水装置必须喷水，控制扬尘，未按规定的发现一次扣300元； 4.作业时不得“干扫”，禁止扫盘不落地、不贴道路侧石、吸盘不落地空跑，不按规定的发现一次扣300元； 5.作业车辆收集的垃圾、污水应按规定倾倒排放，未按规范每发现一次扣300元； 6.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元； 7.合同内规定的车辆需安装北斗定位系统，无故未安装的，发现一起次扣3000元； | 15 |  |  |  |
| 五 | 设施管理 | 1.果壳箱、烟柱垃圾满溢、箱体不干净未清理的每次扣0.5分； 2.烟柱（智能垃圾柜）未及时清理的，每只（次）扣0.5分； 3.果壳箱损坏未及时更换，移位、高低不平整的每发现一只扣0.5分； 4.生活垃圾桶不及时清运的每只（次）扣0.5分； 5.果壳箱容器内不加套专用垃圾袋的，每只（次）扣0.5分。6.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，扣0.5分。 6.智能垃圾房未按要求保洁的，每次扣0.5分。 | 1.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，如由管理部门发现应由保洁单位购买补充，按实扣当月果壳箱（或烟柱）保洁费。 | 10 |  |  |  |
| 六 | 公厕 管理 | 1.管理保洁人员不到位的，每次扣1分； 2.厕所内外不整洁，每处扣0.5分； 3.未提供、及时补充洗手液、厕纸等情况的，每次扣0.5分； 4.垃圾不按规定清运的，每次扣0.5分； 5.化粪池有满溢现象不及时清运的，每次扣0.5分； 6.设施损坏未及时修复的，每次扣0.5分，情节特别严重的，加倍扣分。 7.发现住人每次扣0.5分，一个月内发现2次以上（包括2次）的扣1分。 | 1.保洁人员在工作时间不到岗到位的，发现一次扣100元； 2.未提供、及时补充洗手液、厕纸等情况的扣每次扣50元.。 | 10 |  |  |  |
| 七 | 工作制度 | 1.不按时提交管理人员考勤表、参保人员名单，不按时提交一线环卫人员、驾驶员岗位分布图的每项扣0.5分；有漏报瞒报、弄虚作假现象的，每项扣1分； 2.无规章制度、无应急预案、台账资料不完整每一项扣0.5分； 3.在检查中发现安全隐患的，扣0.5分，并限期整改，未在期限内完成整改的，扣1分； 4.发生安全责任事故视情节轻重扣1至3分； 5.拖欠工资、服务有效投诉，每次扣5分； 6.对于甲方下达的任务、要求、通知，执行不到位的，每次扣0.5分； 7.未按人员配置要求缴纳社保的，扣0.5分； | 1.项目管理人员出勤率未达标，每人每天扣500元。 2.未按人员配置要求缴纳社保的，按中标单位投标报价相关人员社保报价金额扣除。 | 10 |  |  |  |
| 八 | 社会监督 | 1.市民群众反映到主管单位或者部门，情况核实后确系保洁单位工作失职每次扣1分； 2.新闻媒体（电视台、网络发帖、报纸报道等）曝光，情况核实后确系保洁单位失职的每次扣1分； 3.市级及以上检查和重大活动保障不力，每次扣2分，视情节严重程度，并有权加倍扣分。 | 1、市民群众或上级领导反映到主管单位，情况核实后确系保洁单位工作职责失职的，扣款800元。 | 10 |  |  |  |
|  | 小计 |  | / | 100 |  |  |  |
| 九 | 奖励机制 | 1、日常保洁巡查过程中发现企业偷排污水口以拍照或视频取证，并及时报送至主管部门，经核实真实有效的每次加 1分；公交候车亭、雨污水窨井盖、道路隔离带、路灯破损，绿化树木倒伏等公共设施问题及时报告主管部门的每次加 0.5分。 2、完成本月度保洁范围外（包括保洁内容和保洁区域）保障任务，并根据实际清理任务图片、文字等有关材料记录情况，每次加分1分；做好正常保洁时间外的道路应急保洁保障工作，根据图片等有关材料认定有效，每次加分1分。 3、各加分项内容当月不得重复加分。当月加分总分不超过5分 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | / | / |  |  |  |

宁波前湾新区2024年度道路河道保洁月度考核细则（标项六）

| 项目 |  | 考核评分办法 | 考核扣款办法 | 标准分 | 考核得分 | 考核扣款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路面保洁作业规范 | 1.不按规定着装的，每人次扣0.5分； 2.不到岗到位、聚堆闲聊的，每发现一次扣0.5分； 3.三轮车车貌不达标，每车扣0.5分； 4.有垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣0.5分； 5.三轮车乱停、乱放严重影响交通的，每次扣0.5分； 6.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣0.5分； | 1.垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣100元； 2.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣50元； | 15 |  |  |  |
| 二 | 路面保洁作业质量 | 1.保洁范围内发现泥沙、积水、污渍、烟蒂、果皮、纸屑等保洁不到位的，白色垃圾未及时清理的，发现一次（处）扣0.5分；具体考核标准参照招标文件保洁质量要求执行。 3.在检查、巡查中发现有明显的垃圾堆（包），一处扣0.5分； 4.对发现的问题接到通知后未及时清理扣1分； 5.建筑工地出入口前泥浆污迹应在发现半小时内响应处理，未积极响应的，每发现一次扣0.5分； | 1.范围内乱倾倒垃圾未在发现后24小时内响应清理的，每次扣300元； | 15 |  |  |  |
| 三 | 河道保洁作业规范及质量 | 1.河道未树立保洁公告牌，公告牌上未说明河道名称、长度、起止点，保洁责任单位及责任人，监督电话等信息的缺一项扣0.5分； 2.保洁单位未及时清理河坎、桥头（不属于绿化范围）的垃圾堆、袋发现一处扣0.5分； 3.河面不整洁，有漂浮物、水生植物等杂物的，参照河道保洁质量要求执行，发现一次扣0.5分； 4.垃圾未运到中转站随意倾倒处理的发现一处扣0.5分； 5.由于工作疏忽，导致水生植物大面积泛滥的，扣1分。 6.发生突发水污染事件时，河道保洁单位或保洁人员对事件不及时汇报的扣1分； 7.未配备救生器具或不齐全的，每发现一次扣0.5分； 8.船只作业未安排至少2人的，发现一次扣0.5分； 9.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，每船（次）扣0.5分； 10.船只作业未按规定要求作业的每发现一次扣0.5分。 | 1.未配备救生器具或配置不齐全的，发现一次扣100元； 2.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，发现一船次扣300元； 3.作业期间捕鱼的，发现一起扣2000元； 4.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元，如设备故障未及时上报的上述条款参照执行； 5.合同内规定的船只需安装北斗定位、监控系统，无故未安装的，发现一起扣3000元， | 15 |  |  |  |
| 四 | 机械作业规范 | 1.车辆设备车貌不整洁，每次扣0.5分；车身外装不符合标准要求的，每车次扣0.5分； 2.出车率达不到98%/日，每辆扣1分； 3.机扫车和洒水车作业时车速超过作业要求的，每发现一次扣0.5分； 4.垃圾、污水乱倾倒排放的，发现一次扣0.5分； 5.不按规定取水的每次扣0.5分； 6.不按规定作业、车辆没有合理的作业线路规划，易拥堵路段不避让高峰的每次扣0.5分； 7.气温低于4℃洒水作业，造成路面结冰产生不良后果的，视情况扣1-3分； 8.发现交通违规行为未按文明行车的，每次扣0.5分。 9.首扫（普扫）未按时完成的每次扣0.5分。 | 1.车辆标识清晰规范、车容整洁、停放规范、无滴漏撒、无满溢、无吊挂，未按规范每发现一起扣200元； 2.遵守交通规则，车速应符合相关规定，机扫车、洒水车避让早晚交通高峰（除特殊情况外）等，未按规范每发现一起扣300元； 3.机械化清扫保洁时喷水装置必须喷水，控制扬尘，未按规定的发现一次扣300元； 4.作业时不得“干扫”，禁止扫盘不落地、不贴道路侧石、吸盘不落地空跑，不按规定的发现一次扣300元； 5.作业车辆收集的垃圾、污水应按规定倾倒排放，未按规范每发现一次扣300元； 6.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元； 7.合同内规定的车辆需安装北斗定位系统，无故未安装的，发现一起次扣3000元； | 15 |  |  |  |
| 五 | 设施管理 | 1.果壳箱、烟柱垃圾满溢、箱体不干净未清理的每次扣0.5分； 2.烟柱（智能垃圾柜）未及时清理的，每只（次）扣0.5分； 3.果壳箱损坏未及时更换，移位、高低不平整的每发现一只扣0.5分； 4.生活垃圾桶不及时清运的每只（次）扣0.5分； 5.果壳箱容器内不加套专用垃圾袋的，每只（次）扣0.5分。6.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，扣0.5分。 | 1.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，如由管理部门发现应由保洁单位购买补充，按实扣当月果壳箱（或烟柱）保洁费。 | 10 |  |  |  |
| 六 | 重点点位 | 1.方特周边道路参照路面保洁作业质量标准执行，发现的问题双倍扣款。 |  | 10 |  |  |  |
| 七 | 工作制度 | 1.不按时提交管理人员考勤表、参保人员名单，不按时提交一线环卫人员、驾驶员岗位分布图的每项扣0.5分；有漏报瞒报、弄虚作假现象的，每项扣1分； 2.无规章制度、无应急预案、台账资料不完整每一项扣0.5分； 3.在检查中发现安全隐患的，扣0.5分，并限期整改，未在期限内完成整改的，扣1分； 4.发生安全责任事故视情节轻重扣1至3分； 5.拖欠工资、服务有效投诉，每次扣5分； 6.对于甲方下达的任务、要求、通知，执行不到位的，每次扣0.5分； 7.未按人员配置要求缴纳社保的，扣0.5分； | 1.项目管理人员出勤率未达标，每人每天扣500元。 2.未按人员配置要求缴纳社保的，按中标单位投标报价相关人员社保报价金额扣除。 | 10 |  |  |  |
| 八 | 社会监督 | 1.市民群众反映到主管单位或者部门，情况核实后确系保洁单位工作失职每次扣1分； 2.新闻媒体（电视台、网络发帖、报纸报道等）曝光，情况核实后确系保洁单位失职的每次扣1分； 3.市级及以上检查和重大活动保障不力，每次扣2分，视情节严重程度，并有权加倍扣分。 | 1、市民群众或上级领导反映到主管单位，情况核实后确系保洁单位工作职责失职的，扣款800元。 | 10 |  |  |  |
|  | 小计 |  | / | 100 |  |  |  |
| 九 | 奖励机制 | 1、日常保洁巡查过程中发现企业偷排污水口以拍照或视频取证，并及时报送至主管部门，经核实真实有效的每次加 1分；公交候车亭、雨污水窨井盖、道路隔离带、路灯破损，绿化树木倒伏等公共设施问题及时报告主管部门的每次加 0.5分。 2、完成本月度保洁范围外（包括保洁内容和保洁区域）保障任务，并根据实际清理任务图片、文字等有关材料记录情况，每次加分1分；做好正常保洁时间外的道路应急保洁保障工作，根据图片等有关材料认定有效，每次加分1分。 3、各加分项内容当月不得重复加分。当月加分总分不超过5分 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | / | / |  |  |  |

宁波前湾新区2024年度道路河道保洁月度考核细则（标项七）

| 项目 |  | 考核评分办法 | 考核扣款办法 | 标准分 | 考核得分 | 考核扣款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路面保洁作业规范 | 1.不按规定着装的，每人次扣0.5分； 2.不到岗到位、聚堆闲聊的，每发现一次扣0.5分； 3.三轮车车貌不达标，每车扣0.5分； 4.有垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣0.5分； 5.三轮车乱停、乱放严重影响交通的，每次扣0.5分； 6.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣0.5分； | 1.垃圾扫入窨井、倒入河道、绿化带内或进行焚烧等违规行为的，每次扣100元； 2.保洁人员不按规定（驾驶机动车时）佩戴安全头盔、不遵守交通规则的，经发现每人次扣50元； | 15 |  |  |  |
| 二 | 路面保洁作业质量 | 1.保洁范围内发现泥沙、积水、污渍、烟蒂、果皮、纸屑等保洁不到位的，白色垃圾未及时清理的，发现一次（处）扣0.5分；具体考核标准参照招标文件保洁质量要求执行。 3.在检查、巡查中发现有明显的垃圾堆（包），一处扣0.5分； 4.对发现的问题接到通知后未及时清理扣1分； 5.建筑工地出入口前泥浆污迹应在发现半小时内响应处理，未积极响应的，每发现一次扣0.5分； | 1.范围内乱倾倒垃圾未在发现后24小时内响应清理的，每次扣300元； | 15 |  |  |  |
| 三 | 河道保洁作业规范及质量 | 1.河道未树立保洁公告牌，公告牌上未说明河道名称、长度、起止点，保洁责任单位及责任人，监督电话等信息的缺一项扣0.5分； 2.保洁单位未及时清理河坎、桥头（不属于绿化范围）的垃圾堆、袋发现一处扣0.5分； 3.河面不整洁，有漂浮物、水生植物等杂物的，参照河道保洁质量要求执行，发现一次扣0.5分； 4.垃圾未运到中转站随意倾倒处理的发现一处扣0.5分； 5.由于工作疏忽，导致水生植物大面积泛滥的，扣1分。 6.发生突发水污染事件时，河道保洁单位或保洁人员对事件不及时汇报的扣1分； 7.未配备救生器具或不齐全的，每发现一次扣0.5分； 8.船只作业未安排至少2人的，发现一次扣0.5分； 9.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，每船（次）扣0.5分； 10.船只作业未按规定要求作业的每发现一次扣0.5分。 | 1.未配备救生器具或配置不齐全的，发现一次扣100元； 2.船貌不整洁的、未按规定换装编码的，发现一船次扣300元； 3.作业期间捕鱼的，发现一起扣2000元； 4.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元，如设备故障未及时上报的上述条款参照执行； 5.合同内规定的船只需安装北斗定位、监控系统，无故未安装的，发现一起扣3000元， | 15 |  |  |  |
| 四 | 机械作业规范 | 1.车辆设备车貌不整洁，每次扣0.5分；车身外装不符合标准要求的，每车次扣0.5分； 2.出车率达不到98%/日，每辆扣1分； 3.机扫车和洒水车作业时车速超过作业要求的，每发现一次扣0.5分； 4.垃圾、污水乱倾倒排放的，发现一次扣0.5分； 5.不按规定取水的每次扣0.5分； 6.不按规定作业、车辆没有合理的作业线路规划，易拥堵路段不避让高峰的每次扣0.5分； 7.气温低于4℃洒水作业，造成路面结冰产生不良后果的，视情况扣1-3分； 8.发现交通违规行为未按文明行车的，每次扣0.5分。 9.首扫（普扫）未按时完成的每次扣0.5分。 | 1.车辆标识清晰规范、车容整洁、停放规范、无滴漏撒、无满溢、无吊挂，未按规范每发现一起扣200元； 2.遵守交通规则，车速应符合相关规定，机扫车、洒水车避让早晚交通高峰（除特殊情况外）等，未按规范每发现一起扣300元； 3.机械化清扫保洁时喷水装置必须喷水，控制扬尘，未按规定的发现一次扣300元； 4.作业时不得“干扫”，禁止扫盘不落地、不贴道路侧石、吸盘不落地空跑，不按规定的发现一次扣300元； 5.作业车辆收集的垃圾、污水应按规定倾倒排放，未按规范每发现一次扣300元； 6.不得故意调整、遮挡或关闭定位系统、监控系统等，每发现一起扣3000元； 7.合同内规定的车辆需安装北斗定位系统，无故未安装的，发现一起次扣3000元； | 15 |  |  |  |
| 五 | 设施管理 | 1.果壳箱、烟柱垃圾满溢、箱体不干净未清理的每次扣0.5分； 2.烟柱（智能垃圾柜）未及时清理的，每只（次）扣0.5分； 3.果壳箱损坏未及时更换，移位、高低不平整的每发现一只扣0.5分； 4.生活垃圾桶不及时清运的每只（次）扣0.5分； 5.果壳箱容器内不加套专用垃圾袋的，每只（次）扣0.5分。6.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，扣0.5分。 | 1.果壳箱损坏、烟柱缺失未及时上报，如由管理部门发现应由保洁单位购买补充，按实扣当月果壳箱（或烟柱）保洁费。 | 10 |  |  |  |
| 六 | 重点点位 | 大众周边道路参照路面保洁作业质量标准执行，发现的问题双倍扣款。 |  | 10 |  |  |  |
| 七 | 工作制度 | 1.不按时提交管理人员考勤表、参保人员名单，不按时提交一线环卫人员、驾驶员岗位分布图的每项扣0.5分；有漏报瞒报、弄虚作假现象的，每项扣1分； 2.无规章制度、无应急预案、台账资料不完整每一项扣0.5分； 3.在检查中发现安全隐患的，扣0.5分，并限期整改，未在期限内完成整改的，扣1分； 4.发生安全责任事故视情节轻重扣1至3分； 5.拖欠工资、服务有效投诉，每次扣5分； 6.对于甲方下达的任务、要求、通知，执行不到位的，每次扣0.5分； 7.未按人员配置要求缴纳社保的，扣0.5分； | 1.项目管理人员出勤率未达标，每人每天扣500元。 2.未按人员配置要求缴纳社保的，按中标单位投标报价相关人员社保报价金额扣除。 | 10 |  |  |  |
| 八 | 社会监督 | 1.市民群众反映到主管单位或者部门，情况核实后确系保洁单位工作失职每次扣1分； 2.新闻媒体（电视台、网络发帖、报纸报道等）曝光，情况核实后确系保洁单位失职的每次扣1分； 3.市级及以上检查和重大活动保障不力，每次扣2分，视情节严重程度，并有权加倍扣分。 | 1、市民群众或上级领导反映到主管单位，情况核实后确系保洁单位工作职责失职的，扣款800元。 | 10 |  |  |  |
|  | 小计 |  | / | 100 |  |  |  |
| 九 | 奖励机制 | 1、日常保洁巡查过程中发现企业偷排污水口以拍照或视频取证，并及时报送至主管部门，经核实真实有效的每次加 1分；公交候车亭、雨污水窨井盖、道路隔离带、路灯破损，绿化树木倒伏等公共设施问题及时报告主管部门的每次加 0.5分。 2、完成本月度保洁范围外（包括保洁内容和保洁区域）保障任务，并根据实际清理任务图片、文字等有关材料记录情况，每次加分1分；做好正常保洁时间外的道路应急保洁保障工作，根据图片等有关材料认定有效，每次加分1分。 3、各加分项内容当月不得重复加分。当月加分总分不超过5分 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | / | / |  |  |  |

- 附件2

| 2024年度前湾新区道路清扫保洁明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：前湾新区道路保洁（标项一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长（宽）度单位： 米； 面积单位： 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起讫 | 道路结构形式 |  |  |  |  |  |  | 道路保洁面积（m2) | 备注 |
|  |  |  | 道路长度（m) | 路宽 | 主车道 | 中央隔离带 | 侧分隔离带 | 非机动车带 | 人行道 |  |  |
| 一 | 二级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨海五路 | 兴慈大道—兴慈三路 | 2873 | 28 | 16 | 4 |  |  | 8 | 68952 |  |
| 2 | 玉海东路（滨海八路） | 兴慈二路-直江四桥 | 724 | 39 | 24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 22444 |  |
| 3 | 玉海东路（滨海八路） | 直江四桥-兴慈大道 | 949.94 | 39 | 24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 29448.14 |  |
| 4 | 玉海东路 | 盛轩路-兴慈二路 | 886.06 | 39 | 24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 27467.86 |  |
| 5 | 滨海六路 | 兴慈一路-兴慈大道 | 980 | 46 | 24 | 6 | 4 | 6 | 6 | 35280 | 洒水二次 |
| 6 | 滨海六路 | 兴慈三路-兴慈二路 | 1290 | 46 | 24 | 6 | 4 | 6 | 6 | 46440 | 洒水二次 |
| 7 | 滨海六路 | 兴慈一路-兴慈二路 | 730 | 46 | 24 | 6 | 4 | 6 | 6 | 26280 | 洒水二次 |
| 8 | 兴慈二路 | 滨海六路-瓷洲路（滨海九路） | 2118.38 | 39 | 24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 65669.78 |  |
| 9 | 兴慈大道 | 滨海二路—滨海五路 | 1300 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 52000 |  |
| 10 | 兴慈大道 | 滨海五路-滨海六路（含跨十塘江横桥） | 550 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 22000 |  |
| 11 | 兴慈大道 | 滨海六路-合轸路 | 475 | 46 | 24 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16150 |  |
| 12 | 兴慈大道 | 合轸路-瓷洲路（滨海九路） | 1854.66 | 46 | 24 | 6 | 6 | 4 | 6 | 63058.44 |  |
| 13 | 兴慈一路 | 滨海二路-滨海五路 | 1440 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 57600 | 洒水二次 |
| 14 | 兴慈一路 | 滨海五路-滨海六路（含十塘江桥） | 513.73 | 31 | 24 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15925.63 | 洒水二次 |
| 15 | 兴慈一路 | 滨海六路-瓷洲路（滨海九路） | 2081.06 | 33 | 24 | 0 | 2 | 5 | 4 | 68674.98 |  |
| 16 | 滨海四路 | 兴慈大道—兴慈三路 | 2800 | 50 | 24 | 6 | 4 | 9 | 7 | 112000 |  |
| 17 | 滨海二路 | 兴慈大道—兴慈三路 | 2715 | 50 | 24 | 6 | 4 | 9 | 7 | 108600 |  |
| 18 | 汇珍路东 | 兴慈大道-汇珍路东侧 | 148.61 | 16 |  |  |  |  |  | 2377.76 |  |
| 19 | 汇珍路（北汽路） | 兴慈二路-直江四桥 | 724 | 25 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 16652 |  |
| 20 | 华轩路（聚湾路） | 滨海六路-瓷洲路（滨海九路） | 2057.08 | 25 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 47312.84 |  |
| 21 | 汇珍路（北汽路） | 直江四桥-兴慈大道 | 988.33 | 25 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 22731.59 |  |
| 22 | 汇珍路（北汽路） | 盛轩路（北湾路）-兴慈二路 | 817.94 | 25 | 16 | 2 |  | 3 | 4 | 18812.62 |  |
| 23 | 博轩路（延弯路） | 合珍路（众汽路）-玉海东路（滨海八路） | 997.69 | 25 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 22946.87 |  |
| 24 | 福轩路（拓湾路） | 滨海六路-玉海东路（滨海八路） | 1474 | 25 | 16 | 2 |  | 3 | 4 | 33902 |  |
| 25 | 海智小学周边道路 | 滨海六路-滨海六路 | 531.08 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8497.28 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011224 |  |
| 二 | 三级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTC科技园区支路 | 兴慈大道—兴慈一路 | 892 | 16 | 8 |  |  |  | 8 | 14272 |  |
| 2 | 汽配企业支路 | 兴慈二路至东延 | 330 | 24 | 24 |  |  |  |  | 7920 |  |
| 3 | 滨海三路 | 兴慈二路—兴慈三路 | 1044 | 26 | 16 |  |  |  | 10 | 27144 |  |
| 4 | 滨海三路东延 | 兴慈二路—兴慈一路 | 776.5 | 26 | 16 |  |  |  | 10 | 20189 |  |
| 5 | 瓷洲路（滨海九路） | 兴慈二路-兴慈一路 | 724 | 25 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 16652 |  |
| 6 | 瓷洲路（滨海九路） | 兴慈一路-兴慈大道 | 1190 | 25 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 27370 |  |
| 7 | 合珍路（众汽路） | 盛轩路（北湾路）-兴慈二路 | 818.44 | 25 | 16 | 2 |  | 3 | 4 | 18824.12 |  |
| 8 | 合珍路（众汽路） | 兴慈二路-直江四桥 | 724 | 25 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 16652 |  |
| 9 | 合珍路（众汽路） | 直江四桥-兴慈大道 | 950.89 | 25 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 21870.47 |  |
| 10 | 兴慈二路 | 滨海二路—滨海五路 | 1270 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 40640 |  |
| 11 | 兴慈一路跨十一塘江桥 | 瓷洲路-规划十一塘大道 | 590 | 33 | 24 |  | 2 | 3 | 4 | 18290 |  |
| 12 | 兴慈一路 | 十一塘大道-通航大道 | 1007.724 | 33 | 16 | 3 | 3 | 7 | 4 | 27208.548 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257032 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268256 |  |

| 2024年度前湾新区道路清扫保洁明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：前湾新区道路保洁（标项二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长（宽）度单位： 米； 面积单位： 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起讫 | 道路结构形式 |  |  |  |  |  |  | 道路保洁面积（m2) | 备注 |
|  |  |  | 道路长度（m) | 路宽 | 主车道 | 中央隔离带 | 侧分隔离带 | 非机动车带 | 人行道 |  |  |
| 一 | 一级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 兴慈一路 | 滨海一路-滨海二路 | 1424 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 56960 |  |
| 3 | 沈海高速（杭州湾东）慈溪城区反方向出口 | 高速收费站岔口—兴慈大道 | 715 | 7 |  |  |  |  |  | 5005 |  |
| 4 | 沈海高速（杭州湾东）南入口 | 兴慈大道——高速收费站岔口 | 350 | 7.5 |  |  |  |  |  | 2625 |  |
| 5 | 兴慈大道 | 七塘公路—南第一立高架桥 | 930 | 55 | 32 | 5 | 3 | 15 | 0 | 43710 |  |
| 6 | 兴慈大道 | 七塘公路—滨海大道 | 600 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 24000 |  |
| 7 | 兴慈一路 | 滨海大道—滨海一路 | 913 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 36520 |  |
| 8 | 兴慈大道 | 七塘公路南第一高架桥—建附公路 | 1320 | 51 | 25 | 5 | 6 | 15 |  | 52800 |  |
| 10 | 元兴路（广场一路） | 管委会大楼周边 | 867 | 24 | 15 |  |  |  | 9 | 20808 |  |
| 11 | 建元路（广场二路） | 管委会大楼北 | 483 | 16 | 9 |  |  |  | 7 | 7728 |  |
| 12 | 管委会大楼 | 管委会大楼内道路 |  |  |  |  |  |  |  | 12694 |  |
| 13 | 管委会大楼车位 | 管委会大楼车位 |  |  |  |  |  |  |  | 5382 |  |
| 14 | 兴慈五路 | 七塘公路----滨海大道 | 2509 | 40 | 23 | 4 | 4 | 9 |  | 80288 |  |
| 15 | 兴慈五路 | 滨海大道----滨海二路 | 2230 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 89200 |  |
| 17 | 财税大楼、行政服务中心、生活区南门道路 | 财税大楼、行政服务中心周边 |  |  |  |  |  |  |  | 13180 |  |
| 33 | 金溪东路 | (兴慈五路-越溪湖) | 403 | 24 | 7.5 |  |  | 8.5 | 8 | 9672 |  |
| 25 | 公安分局及交警大队内道路及停车场等 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10460 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 471032 |  |
| 三 | 二级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兴慈四路 | 滨海大道—中兴一路 | 950 | 36 | 15 |  | 4 | 10 | 7 | 30400 | 洒水二次 |
| 2 | 热电路 | 兴慈三路----兴慈四路 | 1068 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 34176 | 洒水二次 |
| 3 | 兴慈三路 | 滨海大道—滨海二路 | 2280 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 91200 |  |
| 4 | 兴慈三路 | 滨海大道---七塘公路 | 2063 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 66016 | 洒水二次 |
| 6 | 兴慈四路 | 滨海大道----滨海二路 | 2230 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 71360 |  |
| 7 | 商贸街周边道路 | 商贸街周边 |  |  |  |  |  |  |  | 18737 |  |
| 8 | 晓塘路 | 兴慈二路—兴慈三路 | 1000 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 32000 | 洒水二次 |
| 9 | 晓塘路 | 兴慈一路—兴慈二路 | 800 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 25600 | 洒水二次 |
| 10 | 出口加工园区内 | 出口加工区内道路 | 园区内道路采用机械加人工保洁，总面积136446平方米，其中：人行道14560㎡，广场、停车场等13513㎡，按固定在岗2人，其余按机械保洁。 |  |  |  |  |  |  | 136446 | 明细附后 |
| 11 | 滨海大道 | 兴慈大道—兴慈一路 | 1117 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 44680 | 洒水二次 |
| 12 | 滨海大道 | 兴慈一路—兴慈三路 | 1900 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 76000 | 洒水二次 |
| 13 | 滨海大道 | 兴慈三路----兴慈五路 | 2082 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 83280 | 洒水二次 |
| 14 | 滨海一路 | 兴慈大道—兴慈三路 | 2900 | 50 | 17 | 12 | 4 | 9 | 8 | 98600 |  |
| 15 | 滨海一路 | 兴慈三路----兴慈五路 | 2247 | 50 | 17 | 12 | 4 | 9 | 8 | 76398 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 884893 |  |
| 四 | 三级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 八塘路 | 兴慈三路----兴慈四路 | 1034 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 16544 |  |
| 2 | 九塘路 | 兴慈三路----兴慈四路 | 1102 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 17632 |  |
| 3 | 零星道路 1 | 兴慈四路----临时生活区 | 87.5 | 6 | 6 |  |  |  |  | 525 |  |
| 4 | 中源渔具支路 | 兴慈五路至路东 | 510 | 16 |  |  |  |  |  | 8160 |  |
| 5 | 纺织小路 | 兴慈二路—三灶江 | 540 | 16 | 8 |  |  |  | 8 | 8640 |  |
| 6 | 浒运公路 | 七塘公路-滨海大道 | 1509 | 50 | 24.5 | 4.5 | 4 | 9 | 8 | 62624 | 洒水二次 |
| 7 | 浒运公路南段 | 七塘公路-五塘桥 | 553 | 50 | 30 | 2 |  |  |  | 18249 | 洒水二次 |
| 8 |  |  | 909.3 | 50 | 30 | 2 |  |  |  | 30006.9 | 洒水二次 |
| 9 |  |  | 500 | 51 | 32 | 3 | 5.5 | 10.5 |  | 22250 | 洒水二次 |
| 10 |  |  | 445.8 | 50 | 30 | 2 |  |  |  | 14711.4 | 洒水二次 |
| 11 | 元兴路跨胜利江桥 |  | 115 | 20 | 15 |  |  |  | 5 | 2300 |  |
| 12 | 建元路跨胜利江桥 |  | 122 | 16 | 11 |  |  |  | 5 | 1952 |  |
| 13 | 规划支路（香樟路） | 八塘路—九塘路 | 706 | 16 | 8 |  |  |  | 8 | 11296 |  |
| 14 | 八塘路 | 兴慈一路—兴慈三路 | 1810 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 28960 |  |
| 15 | 九塘路 | 出口加工区—兴慈三路 | 2188 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 35008 |  |
| 16 | 水厂支路 | 浦东路—西侧段 | 1121 | 24 | 16 |  |  |  | 8 | 26904 |  |
| 17 | 水厂支路东延 | 浦东路至东延 | 835 | 9 | 9 |  |  |  |  | 7515 |  |
| 18 | 杭州湾新区华润天然气加气站东边道路 | 滨海大道以南 | 148 | 26 | 20 |  |  |  | 6 | 3848 |  |
| 19 | 机电路 | 滨海大道----滨海一路 | 824 | 16 | 8 |  |  |  | 8 | 13184 |  |
| 20 | 浦东路 | 滨海大道—滨海一路 | 910 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 29120 |  |
| 21 | 浦东路 | 滨海一路—名仕路 | 365 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 11680 |  |
| 22 | 中兴一路 | 兴慈四路—兴慈三路 | 968 | 36 | 15 |  | 4 | 10 | 7 | 30976 |  |
| 23 | 中兴一路 | 兴慈四路—兴慈五路 | 1129 | 36 | 36 |  |  |  |  | 40644 |  |
| 24 | 滨海大道 | 浦东路—兴慈大道 | 1000 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 40000 |  |
| 25 | 滨海一路 | 浦东路—兴慈大道 | 1190 | 50 | 17 | 12 | 4 | 9 | 8 | 40460 |  |
| 26 | 兴慈二路 | 滨海大道—滨海一路 | 923 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 29536 |  |
| 27 | 兴慈二路 | 滨海一路-滨海二路 | 1430 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 45760 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5984845 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1954410 |  |

新区出口加工区内道路广场、停车场环卫保洁清单

| 序号 | 名称 | 起讫 | 长度(M) | 宽度(M) | 备注 | 面积(M2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晓塘路1 |  | 220 | 32 | 其中主车道16米，非机动车道9米，人行道7米 | 7040 |
| 2 | 晓塘路2 |  | 520 | 24 | 其中主车道16米，人行道8米 | 12480 |
| 3 | 外围巡逻路 |  | 2480 | 9 |  | 22320 |
| 4 | 九塘路 |  | 700 | 12 | 其中主车道8米，人行道4米 | 8400 |
| 5 | 纵一路 |  | 700 | 20 | 其中主车道16米，人行道4米 | 14000 |
| 6 | 经三路 |  | 370 | 14 | 其中主车道12米，人行道单边2米 | 5180 |
| 7 | 经三路东边 |  | 370 | 16 |  | 5920 |
| 8 | 南一路 |  | 200 | 16 | 其中主车道12米，人行道4米 | 3200 |
| 9 | 横一路 |  | 210 | 16 | 其中主车道12米，人行道4米 | 3360 |
| 10 | 南北一支路 |  | 220 | 16 | 其中主车道12米，人行道4米 | 3520 |
| 11 | 南北二支路 |  | 200 | 5 |  | 1000 |
| 12 | 北一支路 |  | 90 | 8 |  | 720 |
| 13 | 北二支路 |  | 90 | 6 |  | 540 |
| 14 | 北小支路 |  | 55 | 5 |  | 275 |
| 15 | 标准厂房通道 |  | 110 | 8 | 共9条 | 7920 |
| 16 | 北二支路南侧停车场 |  | 144 | 6 |  | 864 |
| 17 | 海关监管仓 |  |  |  | 广场 | 5700 |
| 18 | 海关办公楼 |  |  |  | 广场停车场 | 1400 |
| 19 | 加工区卡口东南侧监管场站 |  |  |  | 广场保洁面积 | 4367.3 |
| 20 | 海关大楼 |  |  |  | 西边广场、停车场 | 1685.76 |
| 21 | 出口加工区朗清国际周边道路 | 周边道路 |  |  |  | 6937.9 |
| 22 | 出口加工园区横路 | 东巡逻道—西巡逻道 | 733 | 16 |  | 11728 |
| 23 | 出口加工园区直路 | 南至巡逻道—北至晓塘路 | 493 | 16 |  | 7888 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 136446 |

| 2024年度前湾新区道路清扫保洁明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：前湾新区道路保洁（标项三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长（宽）度单位： 米； 面积单位： 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起讫 | 道路结构形式 |  |  |  |  |  |  | 道路保洁面积（m2) | 备注 |
|  |  |  | 道路长度（m) | 路宽 | 主车道 | 中央隔离带 | 侧分隔离带 | 非机动车带 | 人行道 |  |  |
| 一 | 一级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨海四路 | 兴慈七路-兴慈八路 | 2207 | 50 | 24 | 6 | 4 | 9 | 7 | 88280 |  |
| 2 | 滨海四路 | 兴慈五路--兴慈七路 | 2532 | 50 | 24 | 6 | 4 | 9 | 7 | 101280 |  |
| 3 | 滨海二路 | 兴慈三路-兴慈八路 | 4381 | 50 | 24 | 6 | 4 | 9 | 7 | 175240 |  |
| 4 | 兴慈八路含跨十塘江桥 | 滨海五路-滨海六路 | 490 | 44 | 24 | 0.5 | 7.5 | 6 | 6 | 17640 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 382440 |  |
| 二 | 二级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 兴慈四路 | 滨海五路-滨海六路（含跨十塘桥） | 564.27 | 39 | 24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17492.37 |  |
| 2 | 兴慈四路 | 滨海二路-滨海五路 | 1654 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 52928 |  |
| 3 | 兴慈七路 | 滨海二路-滨海四路 | 584 | 50 | 17 | 4 | 10 | 9 | 10 | 21024 |  |
| 4 | 兴慈七路 | 滨海四路-滨海五路 | 460 | 50 | 17 | 4 | 10 | 9 | 10 | 16560 | 洒水二次 |
| 5 | 兴慈七路跨十塘江桥梁工程 | 滨海五路—滨海六路 | 510 | 43 | 30 | 0.5 | 5 | 3.5 | 4 | 19125 | 洒水二次 |
| 6 | 兴慈五路 | 滨海二路----滨海五路 | 1531 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 61240 |  |
| 7 | 兴慈五路 | 滨海五路-滨海六路（含跨十塘桥） | 575 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 23000 |  |
| 8 | 滨海四路 | 兴慈三路-兴慈五路 | 2560 | 50 | 24 | 6 | 4 | 9 | 7 | 102400 |  |
| 9 | 滨海二路 | 兴慈三路-兴慈五路 | 2490 | 50 | 24 | 6 | 4 | 9 | 7 | 99600 |  |
| 10 | 滨海五路 | 兴慈三路-兴慈八路 | 7369 | 28 | 16 | 4 |  |  | 8 | 176856 |  |
| 11 | 兴慈六路 | 滨海二路-滨海五路 | 1332 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 42624 |  |
| 12 | 兴慈三路 | 滨海四路—滨海五路 | 767 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 30680 |  |
| 13 | 兴慈三路 | 跨十塘江横桥 | 340 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 13600 |  |
| 14 | 兴慈三路 | 十塘桥北-滨海六路 | 160 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6400 |  |
| 15 | 兴慈三路 | 滨海二路—滨海四路 | 1100 | 50 | 23 | 6 | 4 | 9 | 8 | 44000 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 727529 |  |
| 三 | 三级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 漂染园区隔堤路 | 滨海四路-新建路一 | 620 | 6 | 6 |  |  |  |  | 3720 |  |
| 2 | 电镀支路A路 | 滨海四路-滨海五路 | 1365 | 18 | 12 |  |  |  | 6 | 24570 |  |
| 3 | 电镀中心B路 | 兴慈四路-电镀A路 | 173 | 18 | 12 |  |  |  | 6 | 3114 |  |
| 4 | 漂染园区道路二 | 兴慈三路-西隔堤路 | 920 | 24 | 18 |  |  |  | 6 | 22080 |  |
| 5 | 漂染园区道路一 | 兴慈三路-西隔堤路 | 920 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 14720 |  |
| 6 | 漂染园区南进场道路 | 滨海四路南侧 | 780 | 9 | 9 |  |  |  |  | 7020 |  |
| 7 | 漂染园区北进场道路 | 滨海四路北侧 | 900 | 8 | 8 |  |  |  |  | 7200 |  |
| 8 | 丰沃涡轮南侧道路 | 兴慈七路-吉利汽车东门 | 530 | 12 | 6 |  |  |  | 6 | 6360 |  |
| 9 | 吉利润达南侧道路 | 兴慈七路-直江一 | 530 | 12 | 6 |  |  |  | 6 | 6360 |  |
| 10 | 规划支路三 | 滨海三路-句章江 | 375 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4500 |  |
| 11 | 公建广场支路 | 滨海二路-滨海二路 | 929 | 18 | 11 |  |  |  | 7 | 16722 |  |
| 12 | 公共服务广场支路 | 滨海二路-滨海二路 | 1200 | 9 | 9 |  |  |  |  | 10800 |  |
| 13 | 滨海三路 | 兴慈四路----兴慈七路 | 3687 | 26 | 16 |  |  |  | 10 | 95862 |  |
| 14 | 滨海三路 | 兴慈三路----兴慈四路 | 1200 | 26 | 16 |  |  |  | 10 | 31200 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 254228 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364197 |  |

| 2024年度前湾新区道路清扫保洁明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：前湾新区道路保洁（标项四） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长（宽）度单位： 米； 面积单位： 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起讫 | 道路结构形式 |  |  |  |  |  |  | 道路保洁面积（m2) |
|  |  |  | 道路长度（m) | 路宽 | 主车道 | 中央隔离带 | 侧分隔离带 | 非机动车带 | 人行道 |  |
| 一 | 一级（城市板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨海二路 | 兴慈八路----滨海大道 | 1730 | 58 | 25 | 8 | 9 | 8 |  | 57090 |
| 2 | 滨海二路(陆中湾大桥) | 桥东----桥西 | 160 | 64 | 29 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7520 |
| 3 | 金源大道 （海川大道） | 滨海一路—滨海二路 | 1300 | 56 | 23 | 18 | 7 |  | 8 | 40300 |
| 4 | 滨海二路 | 滨海大道-中兴一路 | 1110 | 50 | 25 | 8 | 9 | 8 |  | 36630 |
| 5 | 杭州湾大道 | 滨海一路—滨海二路 | 2143.9 | 56 | 27 | 14 |  | 7 | 8 | 90043.8 |
| 6 | 杭州湾大道 | 七塘公路—滨海一路 | 2842 | 56 | 23 | 6 | 12 | 7 | 8 | 107996 |
| 7 | 滨海一路 | 杭州湾大道—庵东出口 | 193.2 | 60 | 60 |  |  |  |  | 11592 |
| 8 | 海纳路 | 滨海二路-九塘江 | 299.1 | 30 | 22 | 2 |  |  | 6 | 8374.8 |
| 9 | 海纳路 | 海裕路-海沧路 | 679 | 30 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19012 |
| 10 | 滨海一路 | 中兴一路—杭州湾大道 | 1210 | 29 | 23 | 6 |  |  |  | 27830 |
| 11 | 滨海一路 | 中兴一路-杭州湾大道 | 1070 |  |  |  |  | 7 |  | 7490 |
| 12 | 滨海二路 | 中兴一路----杭州湾大道 | 826 | 50 | 25 | 8 | 9 | 8 | 2 | 28910 |
| 13 | 滨海大道 | 滨海一路—滨海二路 | 1416.66 | 44 | 16 | 6 | 10 | 7 | 5 | 39666.48 |
| 14 | 滨海一路 | 兴慈八路—滨海大道 | 1660 | 29 | 23 | 6 |  |  |  | 38180 |
| 15 | 滨海一路 | 陆中湾-滨海大道 | 1400 |  |  |  |  | 7 |  | 9800 |
| 16 | 中兴一路 | 滨海一路—滨海二路 | 1797.96 | 44 | 16 | 6 | 10 | 7 | 5 | 50342.88 |
| 17 | 滨海一路 | 滨海大道-中兴一路 | 1130 |  |  |  |  | 7 |  | 7910 |
| 18 | 滨海一路 | 滨海大道-中兴一路 | 1130 | 29 | 23 | 6 |  |  |  | 25990 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 614678 |
| 二 | 二级（城市板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海裕路 | 金源大道（海川大道）—芦汀路 | 394.8 | 26 | 15 |  | 2 | 9 |  | 9475 |
| 2 | 海裕支路 | 芦汀路—海裕路 | 295 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 4720 |
| 3 | 芦苇路 | 滨海二路-海沧路 | 513 | 26 | 14 |  | 3 | 9 |  | 11799 |
| 4 | 育贤路（修远路） | 金源大道-滨江西路 | 455 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8190 |
| 5 | 滨江西路（闻贤路） | 滨海一路-滨海大道 | 739.35 | 24 | 16 | 6 | 0 | 4 | 4 | 17744 |
| 6 | 海裕路 | 滨海大道-芦汀路 | 420 | 26 | 15 |  | 2 | 5 | 4 | 10080 |
| 7 | 芦秀路 | 和泽路-芦汀路 | 160 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 2560 |
| 8 | 和泽路 | 芦秀路-海沧路 | 178 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 2848 |
| 9 | 海恩路 | 海沧路-芦云路 | 400 | 16 |  |  |  |  |  | 6400 |
| 10 | 芦汀路 | 滨海二路—芦云路 | 971.95 | 30 | 22 |  | 2 |  | 6 | 27215 |
| 11 | 海沧路（海达路） | 芦苇路-金源大道 | 438.5 | 26 | 15 |  | 2 | 9 |  | 10524 |
| 12 | 海沧路（海达路） | 金源大道—和泽路 | 261.33 | 38 | 15 | 12 | 2 | 9 |  | 6272 |
| 13 | 海沧路（海达路） | 和泽路—滨海大道 | 840 | 26 | 15 |  | 2 | 9 |  | 20160 |
| 14 | 海月路 | 海沧路-海帆路 | 583 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9328 |
| 15 | 芦云路 | 滨海大道-金源大道 | 844.76 | 26 | 14 | 0 | 3 | 5 | 4 | 19429 |
| 16 | 芦秀路 | 滨海大道-芦汀路 | 422 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6752 |
| 17 | 海帆路 | 滨海大道-芦汀路 | 422 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6752 |
| 18 | 芦汀路 | 海帆路-芦云路 | 129.62 | 30 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3629 |
| 19 | 芦苇路南延 | 海沧路-芦云路 | 437 | 26 | 14 | - | - | 5 | 7 | 11362 |
| 20 | 芦云路 | 海沧路-金源大道 | 1020 | 20 | 13 | - | - | 0 | 7 | 20400 |
| 21 | 海裕支路 | 海裕路-海沧路 | 167.13 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 2674 |
| 22 | 海珍路 | 海恩路-芦云路 | 420 | 16 | 10 |  |  | 3 | 3 | 6720 |
| 23 | 中湖路 | 滨海二路-海沧路 | 546.646 | 26 | 14 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12573 |
| 24 | 霁月路 | 滨海二路-海沧路 | 910 | 26 | 14 | 0 | 3 | 5 | 4 | 20930 |
| 25 | 若谷路 | 达智路-海裕路 | 191.32 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3061 |
| 26 | 星湾路 | 中兴一路-霁月路 | 338.15 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 5410 |
| 27 | 海裕路 | 霁月路-中兴一路 | 370 | 26 | 14 |  | 3 | 5 | 4 | 8510 |
| 28 | 海裕路 | 霁月路-滨海大道 | 749.211 | 26 | 14 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17232 |
| 29 | 达智路 | 中兴一路-霁月路 | 370 | 26 | 14 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8510 |
| 30 | 海沧路 | 滨海大道-杭州湾大道 | 1800.84 | 26 | 15 |  | 2 | 9 |  | 43220 |
| 31 | 达智路 | 杭州湾大道-中兴一路 | 718 | 26 | 14 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16514 |
| 32 | 海裕路 | 海纳路-中兴一路 | 342.64 | 26 | 14 | 0 | 3 | 5 | 4 | 7881 |
| 33 | 星湾路 | 中兴一路-海纳路 | 365 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 5840 |
| 34 | 虚怀路 | 达智路-若瑜路 | 136.41 | 16 | 10 |  |  |  | 6 | 2183 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 376898 |
| 三 | 二级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金溪路 | 兴慈五路----兴慈七路 | 2090 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 66880 |
| 2 | 金溪路 | 上林路——兴慈七路 | 1000 | 36 | 16 | 3 | 4 | 6 | 7 | 29000 |
| 3 | 金溪路 | 兴慈八路-越林湖水库西侧 | 815 | 29 | 16 |  |  | 6 | 7 | 23635 |
| 4 | 上林路 | 金溪路-滨海二路 | 463.42 | 24 | 16 |  |  |  | 8 | 11122 |
| 5 | 上林路 | 金慈路-金溪路 | 551 | 36 | 15 | 3 | 4 | 7 | 7 | 15979 |
| 6 | 金慈路 | 兴慈八路—上林路 | 760 | 20 | 10 |  | 3 | 7 |  | 12920 |
| 7 | 兴慈六路 | 滨海一路----滨海二路 | 1480 | 36 | 16 |  | 4 | 9 | 7 | 47360 |
| 8 | 金慈路 | 兴慈五路----兴慈七路 | 2080 | 26 | 16 |  |  |  | 10 | 54080 |
| 9 | 兴慈七路 | 金溪路北—滨海一路 | 1000 | 43 | 22 |  | 4 | 9 | 8 | 39000 |
| 10 | 兴慈七路 | 滨海二路南197米-滨海二路 | 197 | 50 | 17 | 4 | 10 | 9 | 10 | 7092 |
| 11 | 滨海一路 | 兴慈五路----兴慈八路 | 3480 | 29 | 23 | 6 |  |  |  | 80040 |
| 12 | 滨海一路非机动车道 | 兴慈五路-兴慈七路 | 2193 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5 | 5482.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 392591 |
|  | 三级（序号1工业，2为城市） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 规划支路(五金园区) | 金溪路----九塘江 | 299 | 12 | 8 |  |  |  | 4 | 3588 |
| 2 | 若瑜路 | 杭州湾大道-中兴一路 | 730.43 | 28 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16800 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20388 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1404554 |

| 2024年度前湾新区清扫保洁道路明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：前湾新区道路保洁（标项五） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长（宽）度单位： 米； 面积单位： 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起讫 | 道路结构形式 |  |  |  |  |  |  | 道路保洁面积（m2) |
|  |  |  | 道路长度（m) | 路宽 | 主车道 | 中央隔离带 | 侧分隔离带 | 非机动车带 | 人行道 |  |
| 一 | 一级（城市板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨海四路 | 金源大道-陆中湾 | 940 | 38 | 14 |  | 6 | 5 | 4 | 21620 |
| 2 | 金源大道（原海川大道） | 滨海二路-滨海五路 | 1420 | 56 | 23 | 6 | 12 | 7 | 8 | 53960 |
| 3 | 滨海四路（含跨陆中湾桥） | 兴慈八路-陆中湾西 | 416 | 50 | 29 | 2 | 3 | 7 | 9 | 18720 |
| 4 | 金源大道（含跨十塘江桥） | 滨海五路-滨海六路 | 340 | 56 | 23 | 6 | 12 | 7 | 8 | 12920 |
| 5 | 滨海四路 | 滨海大道-金源大道 | 700 | 38 | 14 |  | 6 | 5 | 4 | 16100 |
| 6 | 滨海五路 | 陆中湾西-滨海大道 | 1800 | 26 | 14 |  |  | 8 | 4 | 46800 |
| 7 | 芦汀路 | 滨海二路-滨海五路 | 1385 | 30 | 14 |  | 4 | 6 | 6 | 36010 |
| 8 | 金合路 | 滨海大道-芦苇路 | 1220 | 23 | 14 |  |  | 5 | 4 | 28060 |
| 9 | 贵安路（凯旋街） | 金源大道-芦苇路 | 513 | 18 | 14 |  |  |  | 4 | 9234 |
| 10 | 罗源路（观澜街） | 金源大道-金源大道 | 516 | 18 | 14 |  |  |  | 4 | 9288 |
| 11 | 连江路（徽州街） | 滨海大道-金源大道 | 568 | 18 | 14 |  |  |  | 4 | 10224 |
| 12 | 福州路（香榭街） | 滨海大道-金源大道 | 572 | 18 | 14 |  |  |  | 4 | 10296 |
| 13 | 芦苇路 | 滨海五路-滨海二路 | 1409.35 | 23 | 14 |  |  | 5 | 4 | 32415 |
| 14 | 辰山路（学府路） | 海川大道-芦苇路 | 511 | 10 | 10 |  |  |  |  | 5110 |
| 15 | 杭州湾新区世纪城公交首末站规划道路 |  | 90.71 | 20 | 14 |  |  |  | 6 | 1814 |
| 16 | 滨海五路（含跨陆中湾桥） | 兴慈八路-陆中湾西 | 400 | 30 | 14.5 | 3.5 | 0 | 6 | 6 | 10600 |
| 17 | 世纪城店铺 | 明细附后 |  |  |  |  |  |  |  | 260927 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 584098 |
| 二 | 二级（城市板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨海大道 | 滨海二路-滨海五路 | 1400 | 44 | 16 | 6 | 10 | 7 | 5 | 39200 |
| 2 | 滨海大道（含跨十塘江桥） | 滨海五路-滨海六路 | 333 | 41.5 | 23 | 0.5 | 4 | 7 | 7 | 12321 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51521 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 635619 |

| 宁波杭州湾新区世纪城区块沿街道路铺装面积台账 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：杭州湾新区 |  |  |  |  |
| 保洁等级：一级 长（宽）度单位： 米； 面积单位： 平方米 |  |  |  |  |
| 序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 数量 |  |
| 一 | 海川大道 |  |  |  |
| 1 | F段商业 | m2 | 8887.8 |  |
| 2 | E段商业 | m2 | 10787.1 |  |
| 3 | E段北面广场 | m2 | 720 |  |
| 4 | B2区CD段沿河商业 | m2 | 9575.2 |  |
| 5 | B2区CD段南面广场 | m2 | 720 |  |
| 6 | B4区沿河商业 | m2 | 11272.5 |  |
| 7 | ZH3会所东面 | m2 | 1122.9 |  |
| 8 | 月亮湖广场 | m2 | 3132 |  |
|  | 小计 | m2 | 46217.5 |  |
| 二 | 世纪金源大道（金合路） |  |  |  |
| 1 | A1区 | m2 | 3372 |  |
| 2 | A4-1区 | m2 | 2433.88 |  |
| 3 | A2区 | m2 | 2304.1 |  |
| 4 | A4-2区 | m2 | 1844.2 |  |
| 5 | 公寓楼南面 | m2 | 6032 |  |
| 6 | A3-2区南面 | m2 | 3240 |  |
| 7 | 酒店宿舍楼北面 | m2 | 1052.8 |  |
| 8 | A5-3区北面 | m2 | 1041.6 |  |
|  | 小计 | m2 | 21320.58 |  |
| 三 | 徽州街（连江路） |  |  |  |
| 1 | A1徽派 | m2 | 15019.86 |  |
| 2 | A1徽派南面广场 | m2 | 720 |  |
| 3 | A2徽派 | m2 | 8771.2 |  |
| 4 | A2徽派东面广场 | m2 | 720 |  |
| 5 | A1北面 | m2 | 1838.4 |  |
| 6 | A2北面 | m2 | 1132.8 |  |
|  | 小计 | m2 | 28202.26 |  |
| 四 | 香榭街（福州路） |  |  |  |
| 1 | B1商业 | m2 | 12217.4 |  |
| 2 | B2商业 | m2 | 6868 |  |
| 3 | B1区南面 | m2 | 2190 |  |
| 4 | B2区南面 | m2 | 1182 |  |
|  | 小计 | m2 | 22457.4 |  |
| 五 | 凯旋街（贵安路） |  |  |  |
| 1 | A3-3商业南面 | m2 | 16781.82 |  |
| 2 | 公寓楼北面 | m2 | 3024 |  |
| 3 | A3-2北面 | m2 | 1142.4 |  |
|  | 小计 | m2 | 20948.22 |  |
| 六 | 观澜街（罗源路） |  |  |  |
| 1 | ZH2#西边 | m2 | 589.4 |  |
| 2 | ZH1#西面 | m2 | 494.9 |  |
| 3 | B7徽派商业北面 | m2 | 4227.6 |  |
|  | 小计 | m2 | 5311.9 |  |
| 七 | 滨海四路 |  |  |  |
| 1 | B4区南面 | m2 | 2715 |  |
| 2 | B3区南面 | m2 | 2834.2 |  |
| 3 | B1区北面 | m2 | 1804.8 |  |
| 4 | B2区北面 | m2 | 1363.2 |  |
|  | 小计 | m2 | 8717.2 |  |
| 八 | 滨海五路 |  |  |  |
| 1 | B3区北面 | m2 | 3531.6 |  |
| 2 | B4区北面 | m2 | 1889.4 |  |
| 3 | 小计 | m2 | 5421 |  |
| 九 | 芦汀路 |  |  |  |
| 1 | A4-1区东面 | m2 | 1022 |  |
| 2 | A4-2区西面 | m2 | 1501 |  |
| 3 | A1区东面 | m2 | 2146.2 |  |
| 4 | A2西面 | m2 | 2935.5 |  |
| 5 | B1、B2、B3、B4 | m2 | 9660 |  |
|  | 小计 | m2 | 17264.7 |  |
| 十 | 芦苇路 |  |  |  |
| 1 | A3-2区东面 | m2 | 4054.8 |  |
|  | 小计 | m2 | 4054.8 |  |
| 十一 | 滨海大道 |  |  |  |
| 1 | A4-1区西面 | m2 | 1752.6 |  |
| 2 | A1区西面 | m2 | 3996.69 |  |
| 3 | B1区西面 | m2 | 3949.7 |  |
| 4 | B3区西面 | m2 | 3035.3 |  |
|  | 小计 | m2 | 12734.29 |  |
| 十二 | 沿河徽派商业 |  |  |  |
| 1 | 香颂园东面 | m2 | 1260 |  |
| 2 | 清芷园东面 | m2 | 2646 |  |
| 3 | 翠湖园东面 | m2 | 2880 |  |
| 4 | B4东面 | m2 | 2295 |  |
|  | 小计 | m2 | 9081 |  |
|  | 合计 |  | 201730.85 |  |
| 一 | 酒店区间一路 |  |  |  |
| 1 | 区间一路 | m2 | 2500 |  |
|  | 小计 | m2 | 2500 |  |
| 二 | 小学区间二路 |  |  |  |
| 1 | 区间二路 | m2 | 2500 |  |
|  | 小计 | m2 | 2500 |  |
| 三 | 购物中心东面 |  |  |  |
| 1 | 购物中心东面 | m2 | 9761 |  |
|  | 小计 | m2 | 9761 |  |
| 四 | 购物中心北面 |  |  |  |
| 1 | 购物中心北面 | m2 | 3329.2 |  |
|  | 小计 | m2 | 3329.2 |  |
| 五 | 购物中心南面 |  |  |  |
| 1 | 购物中心南面 | m2 | 855 |  |
|  | 小计 | m2 | 855 |  |
| 六 | 人行拱桥（芦汀路） |  |  |  |
| 1 | 人行拱桥 | m2 | 490 |  |
|  | 小计 | m2 | 490 |  |
| 七 | 人行拱桥（北塘河） |  |  |  |
| 1 | 人行拱桥 | m2 | 490 |  |
|  | 小计 | m2 | 490 |  |
|  | 合计 |  | 19925.2 |  |
|  | 总计 |  | 221656.05 |  |
| 一 | B7区（博文苑） |  |  |  |
| 1 | B7区（博文苑）北侧 | m2 |  | 2449.6 |
| 2 | B7区（博文苑）南侧 | m2 |  | 1447.3 |
| 3 | B7区（博文苑）东侧 | m2 |  | 1784.8 |
| 4 | B7区（博文苑）西侧 | m2 |  | 1093.4 |
|  | 小计 | m2 |  | 6775.1 |
| 二 | B5区（御海苑） |  |  |  |
| 5 | B5区（御海苑）北侧 | m2 |  | 2737.7 |
| 6 | B5区（御海苑）南侧 | m2 |  | 7880.7 |
| 7 | B5区（御海苑）东侧 | m2 |  | 3294.5 |
| 8 | B5区（御海苑）西侧 | m2 |  | 1408.1 |
|  | 小计 | m2 |  | 15321 |
| 三 | B8区（聚江苑） |  |  |  |
| 9 | B8区（聚江苑）北侧 | m2 |  | 1934.5 |
| 10 | B8区（聚江苑）南侧 | m2 |  | 4075.6 |
| 11 | B8区（聚江苑）西侧 | m2 |  | 1772.8 |
|  | 小计 | m2 |  | 7782.9 |
| 四 | B9区（赏江苑） |  |  |  |
| 12 | B9区（赏江苑）北侧 | m2 |  | 4983.8 |
| 13 | B9区（赏江苑）西侧 | m2 |  | 1387.4 |
|  | 小计 | m2 |  | 6371.2 |
| 五 | 水世界 |  |  |  |
| 14 | 水世界南侧 | m2 |  | 3020.8 |
|  | 小计 |  |  | 3020.8 |
|  | 合计 |  |  | 39270.96 |

| 2024年度前湾新区清扫保洁道路明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：前湾新区道路保洁（标项六） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长（宽）度单位： 米； 面积单位： 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起讫 | 道路结构形式 |  |  |  |  |  |  | 道路保洁面积（m2) | 备注 |
|  |  |  | 道路长度（m) | 路宽 | 主车道 | 中央隔离带 | 侧分隔离带 | 非机动车带 | 人行道 |  |  |
| 一 | 一级（城市板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨海二路 | 杭州湾大道----职教西路 | 1030 | 50 | 25 | 8 | 9 | 8 |  | 33990 | 洒水三次 |
| 2 | 滨海二路 | 职教西路-三八江西岸 | 2154 | 45 | 24 | 6 | 4 | 7 | 4 | 75390 |  |
| 3 | 杭州湾大道 | 滨海二路-金合路 | 260 | 56 | 27 | 4 | 10 | 7 | 8 | 10920 | 洒水三次 |
| 4 | 杭州湾大道 | 金合路-滨海五路段 | 1120 | 56 | 23 | 6 | 12 | 7 | 8 | 42560 |  |
| 5 | 杭州湾大道（含跨十塘江桥） | 滨海五路-滨海六路 | 330 | 35 | 23 |  |  | 7 | 5 | 11550 |  |
| 6 | 博华路（学苑路） | 滨海二路----海富路 | 750 | 24 | 16 |  |  |  | 8 | 18000 | 洒水三次 |
| 7 | 天宝路 | 滨海二路-滨海五路 | 1586.5 | 34 | 23 |  |  | 5 | 6 | 53941 |  |
| 8 | 方特停车场1 | 天宝路-门岗 | 95.5 | 26 |  |  |  |  |  | 2483 |  |
| 9 | 方特停车场2 | 天宝路-门岗 | 73 | 26 |  |  |  |  |  | 1898 |  |
| 10 | 海富路 | 博智路（职教西路）-博华路（学苑路） | 460 | 24 | 16 |  |  |  | 8 | 11040 |  |
| 11 | 海富路 | 博华路-杭州湾大道 | 590 | 26 | 14 |  |  |  | 12 | 15340 | 洒水三次 |
| 12 | 博智路（职教西路） | 滨海二路-海富路 | 766.54 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15330.8 | 洒水三次 |
| 13 | 博智路（职教西路） | 海富路-十塘横江 | 750 | 20 | 20 |  |  |  |  | 15000 | 洒水三次 |
| 14 | 滨海四路（博智路-博华路） | 博智路-博华路 | 516 | 36 | 22 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15480 |  |
| 15 | 海纳路 | 滨海二路-滨海五路段 | 1387.72 | 30 | 22 | 2 |  |  | 6 | 38856.16 |  |
| 16 | 中兴一路（含跨十塘江桥） | 滨海五路-滨海六路 | 363 | 40 | 23 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13431 |  |
| 17 | 中兴一路 | 滨海二路-滨海五路段 | 1351 | 44 | 16 | 6 | 10 | 7 | 5 | 37828 |  |
| 18 | 海川大道 | 七塘公路-滨海一路 | 3856.4 | 52 | 23 | 8 | 6 | 10 | 5 | 146543.2 |  |
| 19 | 滨海四路 | 学苑路-滨海大道段 | 2541 | 36 | 22 | 6 |  |  | 8 | 76230 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 635811 |  |
| 二 | 二级（城市板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨海五路 | 杭州湾大道-滨海大道段 | 1980 | 26 | 14 |  |  | 8 | 4 | 51480 |  |
| 2 | 滨海五路西延 | 杭州湾大道-博智路（职教西路） | 1200 | 26 | 18 |  |  |  | 8 | 31200 |  |
| 3 | 滨海五路西延延伸 | （博智路）职教西路-三八江(天宝路-龙宝路已删减） | 1483.83 | 24 | 14 |  |  | 10 |  | 35611.92 |  |
| 4 | 海富路 | 杭州湾大道-中兴一路段 | 753.6 | 26 | 14 |  | 3 | 5 | 4 | 17332.8 |  |
| 5 | 金合路 | 杭州湾大道-滨海大道段 | 1877 | 26 | 14 |  | 3 | 5 | 4 | 43171 |  |
| 6 | 海沧路 | 海寿路-杭州湾大道 | 746.05 | 36 | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 23127.55 |  |
| 7 | 海裕路 | 海寿路-杭州湾大道 | 813.14 | 26 | 14 |  | 3 | 5 | 4 | 18702.22 |  |
| 8 | 老进场大道（东段） | 杭州湾大道-沈海高速 | 100 | 21.2 | 12 | 3.2 | 6 |  |  | 1200 |  |
| 9 | 沈海高速下辅道 | 老进场大道东西连接点 | 700 | 15 | 9 |  | 6 |  |  | 6300 |  |
| 10 | 老进场大道（西段） | 沈海高速下-八塘江桥南边 | 650 | 15.2 | 12 | 3.2 |  |  |  | 7800 |  |
| 11 | 老进场大道（西段） | 八塘江桥南-大桥指挥部路口 | 750 | 27.2 | 12 | 3.2 | 12 |  |  | 9000 |  |
| 12 | 九塘路 | 职教西路-潮升大道 | 1900 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  | 12350 |  |
| 13 | 老三八江桥 | 三八江桥 | 150 | 8 | 8 |  |  |  |  | 1200 |  |
| 14 | 潮升大道 | 三八江桥东-滨海二路 | 130 | 23 | 23 |  |  |  |  | 2990 |  |
| 15 | 镇东路 | 杭州湾大道—大桥指挥部路口 | 1135 | 12 | 12 |  |  |  |  | 13620 |  |
| 16 | 镇东路 | 大桥指挥部路口-九塘路 | 365 | 27.2 | 12 | 3.2 | 12 |  |  | 4380 |  |
| 17 | 镇东路 | 九塘路-滨海二路 | 160 | 18 | 12 |  | 6 |  |  | 1920 |  |
| 18 | 智博路（职教西路） | 镇东路-九塘路 | 350 | 7 | 7 |  |  |  |  | 2450 |  |
| 19 | 智博路（职教西路） | 九塘—滨海二路 | 255 | 20 | 14 |  |  |  | 6 | 5100 |  |
| 20 | 博华路 | 海裕路-八塘横江 | 810 | 26 | 14 | - | 3 | 5 | 4 | 18630 |  |
| 21 | 若瑜路 | 杭州湾大道-博华路 | 434 | 26 | 14 | - | 3 | 5 | 4 | 9982 |  |
| 22 | 海寿路 | 海裕路-八塘横江 | 862 | 26 | 14 | - | 3 | 5 | 4 | 19826 |  |
| 23 | 海见路 | 海寿路-博华路 | 194 | 26 | 14 | - | 3 | 5 | 4 | 4462 |  |
| 24 | 博华路跨九塘江桥 | 海裕路-滨海二路 | 247.98 | 29.5-33 | 17.5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6571.47 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 348407 |  |
| 三 | 三级（城市板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨海二路 | 梁周线---三八江桥 | 2195 | 34.5 | 23.5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 69142.5 |  |
| 2 | 梁周线南延接线工程 | 滨海二路-七塘公路北700米 | 2535 | 40 | 23 | 3 | 4 | 10 |  | 83655 |  |
| 3 |  |  | 249.3 | 40 | 23 | 3 | 3 | 11 |  | 8476.2 |  |
| 4 |  |  | 326.9 | 36.5 | 23 | 3 | 1.5 | 9 |  | 10460.8 |  |
| 5 |  |  | 342.2 | 33 | 23 | 3 | 0 | 7 |  | 10266 |  |
| 6 | 余慈连接线（周庵公路） | 七塘公路以北 | 700 | 50 | 30 |  | 5 | 15 |  | 31500 |  |
| 7 | 中兴一路 | 兴慈五路--金源大道 | 4756.82 | 36 | 22 | 3 |  | 7 | 4 | 156975 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370476 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1354694 |  |

| 2024年度前湾新区清扫保洁道路明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域：前湾新区道路保洁（标项七） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长（宽）度单位： 米； 面积单位： 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 | 起讫 | 道路结构形式 |  |  |  |  |  |  | 道路保洁面积（m2) | 备注 |
|  |  |  | 道路长度（m) | 路宽 | 主车道 | 中央隔离带 | 侧分隔离带 | 非机动车带 | 人行道 |  |  |
| 一 | 二级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨海六路 | 兴慈四路-兴慈三路 | 1315 | 46 | 24 | 6 | 4 | 6 | 6 | 47340 | 洒水二次 |
| 2 | 滨海六路 | 兴慈四路-兴慈五路 | 1633.92 | 40 | 23 |  | 10 |  | 7 | 49018 | 洒水二次 |
| 3 | 兴慈六路 | 滨海六路-瓷洲路 | 2108.87 | 25 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 46395 | 洒水二次 |
| 4 | 滨海六路 | 兴慈五路-兴慈八路 | 4938 | 40 | 23 | 6 | 0 | 5 | 6 | 167892 | 洒水二次 |
| 5 | 兴慈四路 | 滨海六路-瓷洲路（滨海九路） | 2156 | 39 | 24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 66836 |  |
| 6 | 兴慈五路 | 滨海六路-瓷洲路（滨海九路） | 2377.67 | 40 | 23 | 6 | 4 |  | 7 | 71330 |  |
| 7 | 玉海东路 | 兴慈五路-兴慈六路 | 1006.26 | 34 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29182 |  |
| 8 | 玉海东路（滨海八路） | 兴慈四路-盛轩路（北湾路） | 4612 | 39 | 24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 142972 |  |
| 9 | 玉海东路（滨海八路） | 兴慈四路-兴慈五路 | 2025.38 | 34 | 23 |  | 4 |  | 7 | 60761 |  |
| 10 | 兴慈七路 | 滨海六路至瓷洲路 | 1934 | 40 | 23 | 6 | 4 | 3 | 4 | 58020 |  |
| 11 | 玉海东路（ | 东起兴慈六路，西至兴慈八路 | 4388 | 34 | 23 | 0 | 4 | 3 | 4 | 131640 |  |
| 12 | 银湾东路 | 兴慈六路-兴慈七路 | 1511.5 | 34 | 24 | 2 | 3 | 0 | 5 | 43834 |  |
| 13 | 银湾东路 | 兴慈五路-兴慈六路 | 935.8 | 25 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20588 |  |
| 14 | 银湾东路 | 兴慈四路-兴慈五路 | 1865 | 25 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 42895 |  |
| 15 | 盛轩路（北湾路） | 滨海六路-玉海东路（滨海八路） | 1422 | 26 | 16 | 4 |  |  | 6 | 31284 |  |
| 16 | 盛轩路（北湾路） | 玉海东路（滨海八路）-瓷洲路（滨海九路） | 581.29 | 26 | 16 | 4 |  |  | 6 | 12788 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1022774 |  |
| 二 | 三级（工业板块） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 启源路（海兴路） | 滨海六路-瓷洲路（滨海九路） | 2016.64 | 25 | 16 |  | 2 |  | 7 | 46383 |  |
| 2 | 光轩路 | 玉海东路-瓷洲路 | 210 | 25 | 16 |  | 2 | 7 |  | 4830 |  |
| 3 | 众源路 | 滨海六路-瓷洲路（滨海九路） | 2113 | 16 | 7 |  | 2 | 3 | 4 | 29582 |  |
| 4 | 启迪路 | 直江三-众源路 | 771 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12336 |  |
| 5 | 宁波杭州湾新区高新混合社区南北纵路（滨海六路-滨海七路）工程 |  | 552.42 | 14 | 9 | - | — | — | 5 | 7734 |  |
| 6 | 宁波杭州湾新区高新混合社区启迪路（直江三-兴慈五路）、规划支路市政工程 |  | 438.47/179.68 | 16/10 | 10/6 | _ | _ | _ | 6/4 | 8812 |  |
| 7 | 安源路 | 银湾东路-潮浦路 | 278 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4448 |  |
| 8 | 潮铺路 | 众源路-安源路 | 1615.72 | 16 | 7 | 0 | 2 | 7 |  | 22620 |  |
| 9 | 兴慈四路跨十一塘江桥 | 瓷洲路-规划十一塘大道 | 665 | 40 | 24 | 6 | 2 | 4 | 4 | 21280 |  |
| 10 | 定源路跨北横江桥 | 南起兴慈六路西侧吉利PMA厂区道路、北至银湾东路 | 155 | 16 | 7 |  |  | 5 | 4 | 2480 |  |
| 11 | 和源路 | 瓷洲路-银湾东路 | 1076.79 | 26 | 14 | 0 | 3 | 5 | 4 | 24766 |  |
| 12 | 定源路 | 玉海东路-瓷州路 | 313.3 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5013 |  |
| 13 | 兴慈五路 | 十一塘大道—十二塘大道 | 2920.43 | 34 | 23 | 3 | 3 | 6 | 5 | 99295 |  |
| 14 | 通航大道 | 兴慈四路—兴慈七路 | 5283 | 44 | 23 | 3 | 4 | 7 | 7 | 195471 |  |
| 15 | 海宁路 | 十一塘大道-通航大道 | 1916.067 | 26 | 20 |  |  |  | 6 | 49818 |  |
| 16 | 吉车路 | 通航大道-十二塘大道 | 983.058 | 26 | 20 |  |  |  | 6 | 25560 |  |
| 17 | 海慧路 | 十一塘大道-十二塘大道 | 2500 | 26 | 20 |  |  |  | 6 | 65000 |  |
| 18 | 观海二路 | 海宁路-兴慈四路 | 3237 | 26 | 19.5 |  | 0.5 | 0 | 6 | 82544 |  |
| 19 | 兴慈四路 | 十一塘大道—十二塘大道 | 2300 | 40 | 23 | 3 | 4 | 6 | 4 | 75900 |  |
| 20 | 盛轩路跨十一糖江 | 瓷州路-十一塘大道 | 558 | 26 | 15 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13392 |  |
| 21 | 兴慈五路跨一十塘江桥 | 瓷洲路-十一塘大道 | 498.05 | 46.5 | 29.5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 18179 |  |
| 22 | 滨海七路 | 兴慈五路-兴慈六路 | 1006.3 | 34 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29183 |  |
| 23 | 滨海七路 | 兴慈四路-兴慈五路 | 1695.73 | 34 | 23 |  | 4 |  | 7 | 50872 |  |
| 24 | 瓷洲路 | 兴慈五路-兴慈六路 | 923 | 25 | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20306 |  |
| 25 | 瓷洲路（滨海九路） | 兴慈四路-兴慈五路 | 2121.08 | 25 | 16 |  | 2 |  | 7 | 48785 |  |
| 26 | 瓷洲路 | 兴慈六路-兴慈七路 | 1553.51 | 25 | 14 | 0 | 3 | 5 | 3 | 34177 |  |
| 27 | 瓷洲路（滨海九路） | 兴慈四路-兴慈一路 | 86 | 25 | 16 |  | 2 | 3 | 4 | 1978 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000742 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023516 |  |

- 附件3：

| 2024前湾新区河道保洁明细（标项一） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起止 | 长度（m） | 宽（m） | 河网面积（m2） |
| 1 | 直江四 | 九塘～十塘 | 2233 | 60 | 133980 |
| 2 | 直江五 | 九塘～十塘 | 2014 | 60 | 120840 |
| 3 | 句章江 | 兴慈三路～兴慈大道 | 2745 | 60 | 164700 |
| 4 | 十塘横江 | 四灶浦江～兴慈三路 | 3035 | 150 | 455250 |
| 5 | 大众泵站小河 | 盛轩路-兴慈一路东200米 | 1500 | 22 | 33000 |
| 6 | 直江四 | 十塘-十一塘 | 2364 | 60 | 141840 |
| 7 | 北湾河 | 十塘横江-十一塘横江 | 2540 | 10 | 25400 |
| 8 | 四灶浦江 | 八塘～十二塘 | 6200/2010 | 140/160 | 1189600 |
| 9 | 水贤江 | 兴慈一路-四灶浦江 | 1502.4 | 50 | 75120 |
|  |  | 兴慈一路-兴慈四路 | 2994.4 | 28 | 83843.2 |
| 10 | 水韵江 | 观海四路-十一塘横江 | 1640 | 25 | 41000 |
| 11 | 支河1 | 水贤江-观海四路 | 367.9 | 15 | 5518.5 |
| 12 | 支河2 | 水贤江-机场跑道 | 393.8 | 15 | 5907 |
| 13 | 胜利江 | 水贤江-十一塘横江 | 1508.7 | 60 | 90522 |
|  | 合计 |  |  |  | 2566521 |

| 2024前湾新区河道保洁明细（标项二） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起止 | 长度（m） | 宽（m） | 河网面积（m2） |
| 1 | 八塘横江 | 兴慈五路～水云浦江 | 9335 | 80 | 746800 |
| 2 | 一灶江 | 水厂路～八塘横江 | 240 | 19 | 4560 |
| 3 | 6号江 | 八塘～九塘 | 770 | 40 | 30800 |
| 4 | 8号江 | 八塘～九塘 | 815 | 40 | 32600 |
| 5 | 九塘横江 | 兴慈四路～兴慈大道 | 2660/1120 | 40/60 | 173600 |
| 6 | 5号江 | 八塘江～九塘江 | 815 | 40 | 32600 |
| 7 | 九塘江 | 水库放水闸、放水闸至四灶浦江 | 1413 | 30 | 42390 |
|  | 合计 |  |  |  | 1063350 |

| 2024前湾新区河道保洁明细（标项三） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起止 | 长度（m） | 宽（m） | 河网面积（m2） |
| 1 | 直江二 | 滨海二路～十塘 | 1706 | 60 | 102360 |
| 2 | 直江三 | 滨海二路～十塘 | 1700 | 60 | 102000 |
| 3 | 句章江 | 兴慈三路至兴慈八路 | 8005 | 60 | 480300 |
| 4 | 直江一 | 滨海二路至滨海五路北 | 2030 | 60 | 121800 |
| 5 | 十塘横江 | 兴慈三路-陆中湾江 | 8000 | 150 | 1200000 |
|  | 合计 |  |  |  | 2006460 |

| 2024前湾新区河道保洁明细（标项四） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起止 | 长度（m） | 宽（m） | 河网面积（m2） |
| 1 | 八塘横江 | 兴慈五路～杭州湾大道 | 14025 | 80 | 1122000 |
| 2 | 庵东高速出口小河 | 高速出口往南120米，往北50米，总长170米，宽16米 | 170 | 16 | 2720 |
| 3 | 幼师学院南河 | 金慈路-八塘横江 | 289 | 23 | 6647 |
| 4 | 马中湾江 | 八～九塘 | 1100 | 30 | 33000 |
| 5 | 中心江 | 八～九塘 | 895 | 40 | 35800 |
| 6 | 羊路头北江 | 八～九塘 | 750 | 25 | 18750 |
| 7 | 五金横江 | 兴慈五路～兴慈七路 | 2130 | 25 | 53250 |
| 8 | 九塘横江 | 兴慈五路～兴慈七路 | 2125 | 30 | 63750 |
| 9 | 陆中湾江 | 八塘～十一塘 | 5139 | 160 | 822240 |
| 10 | 九塘横江 | 中塘河～距陆中湾江100米 | 2937 | 25-40 | 86205 |
| 11 | 芦汀河 | 九塘横江～中心湖 | 1232 | 25 | 30800 |
| 12 | 景观河2 | 泸汀河～八塘江 | 380 | 15 | 5700 |
| 13 | 中塘河 | 九塘横江～八塘江 | 900 | 40 | 36000 |
| 14 | 中塘河 | 九塘横江-滨海二路 | 205 | 33 | 6765 |
| 15 | 中运河 | 九塘横江～中心湖 | 470 | 30 | 14100 |
| 16 | 中运河 | 九塘横江～滨海二路 | 250 | 28 | 7000 |
| 17 | 景观河1 | 中塘河～中运河 | 631 | 20 | 12620 |
| 18 | 规划河道 | 九塘横河-滨海二路 | 246 | 13 | 3198 |
|  | 合计 |  |  |  | 2360545 |

| 2024前湾新区河道保洁明细（标项五） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起止 | 长度（m） | 宽（m） | 河网面积（m2） |
| 1 | 芦汀河 | 滨海五路-滨海二路 | 1583.11 | 30 | 47493.3 |
| 2 | 北塘河 | 滨海大道-芦苇路 | 1630.39 | 30 | 48911.7 |
| 3 | 月亮湖 |  |  |  | 14518 |
| 5 | 十塘横江 | 陆中湾江-滨海大道桥 | 1965 | 150 | 294750 |
|  | 合计 |  |  |  | 405673 |

| 2024前湾新区河道保洁明细（标项六） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起止 | 长度（m） | 宽（m） | 河网面积（m2） |
| 1 | 三八江 | 十塘横江-三八江十一塘闸 | 3983 | 105 | 418215 |
| 2 | 九塘横江 | 杭州湾大道九塘江桥-现状九塘横河 | 566 | 40 | 22640 |
| 3 | 九塘江 | 杭州湾大桥-三八江 | 1650 | 20-40 | 49500 |
| 4 | 九塘江 | 杭州湾大道-杭州湾大桥 | 1330 | 40 | 53200 |
| 5 | 三八江 | 九塘～十塘 | 2400 | 120 | 288000 |
| 6 | 三八江 | 八塘～九塘 | 900 | 100 | 90000 |
| 7 | 十塘横江 | 陆中湾江-湿地西直塘 | 9000 | 150 | 1350000 |
| 8 | 十塘江西直江 | 十塘横江-八塘横江 | 3000 | 120 | 360000 |
| 9 | 八塘横江 | 陆中湾江～建塘江 | 10140 | 80 | 811200 |
| 10 | 学苑东直江 | 滨海二路南至海富路 | 760 | 25 | 19000 |
|  |  | 滨海四路-滨海五路 | 360 | 25 | 9000 |
| 11 | 新区纵河、北塘河 | 新区纵河（海富路-滨海四路段） | 1088 | 39.5 | 42976 |
| 12 |  | 北塘河（新区纵河-杭州湾大道） |  |  |  |
| 13 | 中塘河、北塘河、景观河 | 中塘河（滨海二路-北塘河段） | 1807 | 42 | 75894 |
| 14 | 中塘河、北塘河、景观河 | 北塘河（中兴一路-杭州湾大道） |  |  |  |
| 15 | 中塘河、北塘河、景观河 | 景观河（中塘河-中兴一路段） |  |  |  |
| 16 | 华强河 | 滨海二路-十塘横江 | 1241 | 18 | 22338 |
| 17 |  |  | 452 | 30 | 13560 |
| 18 | 建塘江 | 八塘至十塘 | 4875 | 38-120 | 519400 |
| 19 | 1号护塘河 | 建塘江西侧 | 733 | 70 | 51310 |
| 20 | 联通支河 | 滨海五路-滨海四路 | 297 | 50 | 14850 |
| 21 | 建塘江围涂护塘河西 |  | 733 | 50 | 36650 |
| 22 | 建塘江围涂护塘河东 |  | 528 | 105 | 55440 |
|  | 合计 |  |  |  | 4303173 |

| 2024前湾新区河道保洁明细（标项七） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道名称 | 起止 | 长度（m） | 宽（m） | 河网面积（m2） |
| 1 | 北横江 | 东直江-兴慈五路 | 1845 | 80 | 147600 |
| 2 | 东直江 | 十塘横江-十一塘横江 | 2365 | 60 | 141900 |
| 3 | 直江三河 | 十塘横江-十塘横江 | 2465 | 30 | 73950 |
| 4 | 北横江 | 兴慈五路—直江二 | 800 | 80 | 64000 |
| 5 | 一号河 | 直江二-兴慈七路 | 1446 | 30 | 43380 |
| 6 |  | 兴慈七路-兴慈八路 | 2800 | 30 | 84000 |
| 7 | 直江一 | 滨海六路南180米-瓷洲路 | 2200 | 30 | 66000 |
| 8 | 西直江 | 滨海六路南180米-瓷洲路 | 2300 | 30 | 69000 |
| 9 | 直江二 | 十一塘横江-十二塘横江 | 3766.3 | 90 | 338967 |
| 10 | 十二塘江 | 五号堤（兴慈四路）-兴慈七路 | 3660 | 100-200 | 549000 |
| 10 | 直江二 | 十一塘-十二塘 | 2300 | 60 | 138000 |
| 11 | 慈水江 | 十一塘横江-十二塘江 | 2754.2 | 30 | 82626 |
| 12 | 水慧江 | 十一塘横江-水贤江 | 1657.6 | 30 | 49728 |
| 13 | 水贤江 | 兴慈四路-兴慈七路 | 5226.8 | 28 | 146350.4 |
| 14 | 水云江 | 十一塘江-十二塘江 | 2588 | 30 | 77640 |
| 15 | 水智江 | 兴慈四路-兴慈七路 | 4974 | 28 | 139272 |
| 16 |  | 兴慈四路-水云江 | 929.5 | 28 | 26026 |
| 17 | 水明江 | 十一塘横江-十二塘横江 | 2896 | 60 | 173760 |
|  |  | 合计 |  |  | 2411199 |

- 附件4：

| 宁波前湾新区2024年度路河道保洁项目其他保洁明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 标项一 | 标项二 | 标项三 | 标项四 | 标项五 | 标项六 | 标项七 |
| 果壳箱（只） | 61 | 111 | 166 | 114 | 200 | 116 | 47 |
| 公共厕所（座） |  | 3 |  | 1 | 6 |  |  |
| 烟柱（只） |  | 11 | 2 | 6 | 26 | 4 | 8 |
| 240L垃圾桶（只） |  | 19 |  |  | 947 |  |  |
| 席地而坐（平方米） |  |  |  | 10563.42【其中铺装等面积6438平方米（硬质铺装5938平方米，草坪408平方米，橡胶地面91平方米）】 |  |  |  |
| 智能垃圾房（柜）（座） |  |  |  |  | 40 |  |  |

- 附件5：

流动摊贩集中点垃圾桶放置点位

| 序号 | 点位 | 垃圾桶数量（只） | 备注 | 地址 | 涉及标项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卓力电器西门口 | 4 | 厨余垃圾桶1只 | 兴慈三路，滨海大道北 | 二 |
| 2 | 振邦化纤南门口 | 2 | 厨余垃圾桶1只 | 滨海大道，兴慈二路东 | 二 |
| 3 | 惠康西门口 | 4 | 厨余垃圾桶1只 | 兴慈一路，滨海四路南 | 一 |
| 4 | 行政服务中心（财税）对面 | 4 | 厨余垃圾桶1只 | 兴慈一路，九塘路南 | 二 |
| 5 | 上汽大众北门口（天桥下） | 10 | 厨余垃圾桶2只 | 玉海东路，盛轩路西 | 七 |
| 6 | 吉利研究院北门口 | 10 | 厨余垃圾桶2只 | 滨海五路，兴慈八路东 | 三 |
| 7 | 豪润汽车北门口 | 15 | 厨余垃圾桶2只,新增5个 | 滨海四路，兴慈七路西 | 三 |
| 8 | 康龙化成北门口 | 2 | 厨余垃圾桶1只 | 滨海五路，兴慈七路西 | 三 |
| 9 | 吉利汽车DMA工厂公寓门口 | 6 | 厨余垃圾桶1只，新增2个 | 滨海二路，兴慈七路西 | 三 |
| 10 | 华德汽车东门口 | 2 | 厨余垃圾桶1只 | 兴慈六路，滨海二路北 | 三 |
| 11 | 金慈路横村菜场 | 8 | 厨余垃圾桶1只,新增4个 | 金慈路，兴慈六路东 | 四 |
| 12 | 拓普汽车北门 | 8 | 厨余垃圾桶2只 | 滨海七路，兴慈五路西 | 七 |
| 合计 |  | 75 |  |  |  |

- 第六章  商务条款

| 序号 | 条款 | 详细商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ▲合同履约期限 | 服务期三年，模式采用“1+1+1”模式，合同一年一签。采购人根据保洁中标单位在上一年度合同履约及保洁考核等情况决定是否续签（若因政策调整、保洁模式调整等原因需要重新进行招标的，采购人有权终止合同） |
| 1 | ▲付款方式 | 双方约定的服务费支付的方式和时间：按月考核，按月支付一次，每月付款前，中标人需提供对应金额的增值税发票，采购人于收到发票后7个工作日内支付应付款项。 |
| 2 | ▲考核及付款 | （1）月度考核得分100分的，当月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）-当月考核扣款（若有）； （2）月度考核得分95分（含）-100（不含）的，当月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）-（100-考核得分）×1000-当月考核扣款（若有） （3）月度考核得分85（含）-95分（不含）的，当月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）-（100-95）×1000-（年度合同金额/12±当月调整金额）×（95-考核得分）×3%-当月考核扣款（若有）； （4）月度考核得分85分（不含）以下的，当月的保洁费用=（年度合同金额/12±当月调整金额）×50%支付-当月考核扣款（若有）支付。 （5）在合同周期内如月度考核得分累计三个月在90分以下的（不含90分），不再续签下一年度合同。 （6）在合同周期内如月度考核连续三个月得分在90分以下的（不含90分），次月起取消承包资格，没收履约保证金，合同自行终止。 |
| 3 | ▲履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的1%。 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、银行保函等非现金形式。 履约保证金的退还：待中标人完成合同履约后无息返还（如在合同履约期间未完全履行合同内容的，招标人将视其情节严重程度给予相应处罚，直至没收其履约保证金，招标人保留终止合同的权利）。 |
| 4 | 合同条款 | 详见第五章《合同样本》条款。 |

- 第七章  附件

封面

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号：QWZFCG24080

投标文件

（资格文件）

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

A1、关于资格的声明函

致：采购人

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 投标人参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

日            期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖投标人公章（投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖投标人公章）；

A3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司 （单位名称）的宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目_（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目 ，属于其它未列明行业；承建（承接）企业为____________________（企业名称），从业人员_______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于_________企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人（盖章）：

日          期：

备注：

1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部　工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定。

2.联合体形式投标的，联合体各方中如有中小企业的，由联合体各方中的中小企业填写并加盖本单位公章。

3.对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宁波杭州湾新区公用事业发展有限公司 （单位名称）的宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

A5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

A6、投标人认为需要的其他资料（如有请提供）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 9400≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜9400 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.商务和技术文件

封面

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号：QWZFCG24080

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（商务和技术文件）

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

B1、投标书

致：采购人

（投标人全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目标项    （请填写标项号）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

投标人名称：                                  ；

单位性质：                                    ；

地址：                                        ；

成立时间：          年           月           日；

经营期限：                                     ；

姓名：         ；  性别：         ；  年龄：         ；  职务：         ；

身份证号码：                    。

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日           期：

附：法定代表人身份证（正反面）扫描件

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字或盖章的须提供）

致：     采购人

（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目，项目编号为QWZFCG24080 ，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日          期：

附：

授权代表姓名：                      ；

授权代表身份证号码：                     ；

职务：                ；

详细通讯地址：                                  ；

传真：         ； 电话：         ； 邮编：          。

附：授权代表身份证（正反面）扫描件

B4投标人一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 8 | 从业人员数量 |  |  |
| 9 | 营业收入 |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B5服务需求响应表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号：QWZFCG24080

标项号:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章招标内容与服务需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B6商务条款响应表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号：QWZFCG24080

标项号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：须与“第六章商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如投标人未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B7投标人（或项目经理）类似项目经验及证明文件

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号：QWZFCG24080

标项号：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供证明材料，若另行提供业主单位证明材料的，格式自拟。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B8保洁作业车辆、船只设施配备表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号：QWZFCG24080

标项号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号规格 | 用途 | 备注 （自有/租赁/中标后承诺配备） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据拟投入的保洁车辆、船只、设备配备填写。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

- B9项目管理人员配备表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号：QWZFCG240080

标项号：

| 姓名 | 负责项目工作任务或承担的职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 持有何种证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分标准要求提供证明材料（附后）。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

- B10办公仓储及场地配备承诺书

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号：QWZFCG24080

标项号：

格式自拟

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B11、第三章“评标办法及标准”中“商务和技术评分表”要求提供的资料（如有需提供）；

B12、 招标文件要求提供的和投标人认为需要的其他资料（如有需提供）。

评分索引表（建议放在目录之前）

| 投标人 评分内容 | 自评分 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |

注：1、投标人对客观分可以进行自评分，主观分可以不用自评分。

2、本表只适用第三章评标办法及标准附表3“商务和技术评分表”。

C.报价文件

封面

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号：QWZFCG240080

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（报价文件）

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

C1、开标一览表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

项目编号：QWZFCG24080                                                标项号：

| 标项 | 服务名称 | 一年投标报价 |
| --- | --- | --- |
|  | 宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目 | 小写：¥ 元 大写： 元整 |

注:1、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

- 投标报价保留到个位数，小数点后四舍五入。

- 投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；

- 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

- 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2 投标报价明细表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号:QWZFCG24080                                                   标项号：标项一

| 序号 | 项目 | 单价 | 工程量 | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁 |  |  |  |
| 1.1 | 二级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 1011224 |  |
| 1.2 | 三级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 257032 |  |
| 2 | 河道保洁 | 元/年.平方米 | 2566521 |  |
| 3 | 果壳箱保洁 | 元/年.只 | 61 |  |
| 4 | 流动摊贩点位增加保洁补助经费 |  | 项 | 51936 |
| 5 | 垃圾清理包干费 |  | 项 | 250000 |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |

注：本表合计金额须与开标一览表投标报价金额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2 投标报价明细表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号QWZFCG24080                                                       标项号：标项二

| 序号 | 项目 | 单价 | 工程量 | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁 |  |  |  |
| 1.1 | 一级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 471032 |  |
| 1.2 | 二级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 884893 |  |
| 1.3 | 三级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 598485 |  |
| 2 | 河道保洁 | 元/年.平方米 | 1063350 |  |
| 3 | 果壳箱保洁 | 元/年.只 | 111 |  |
| 4 | 垃圾桶保洁 | 元/年.只 | 19 |  |
| 5 | 公厕保洁 | 元/年.座 | 3 |  |
| 6 | 烟柱 | 元/年.只 | 11 |  |
| 7 | 流动摊贩点位增加保洁补助经费 |  | 项 | 147840 |
| 8 | 垃圾清理包干费 |  | 项 | 100000 |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |

注：本表合计金额须与开标一览表投标报价金额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2 投标报价明细表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号:QWZFCG24080                                                   标项号：标项三

| 序号 | 项目 | 单价 | 工程量 | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁 |  |  |  |
| 1.1 | 一级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 382440 |  |
| 1.2 | 二级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 727529 |  |
| 1.3 | 三级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 254228 |  |
| 2 | 河道保洁 | 元/年.平方米 | 2006460 |  |
| 3 | 果壳箱保洁 | 元/年.只 | 166 |  |
| 4 | 烟柱保洁 | 元/年.只 | 2 |  |
| 6 | 流动摊贩点位增加保洁补助经费 |  | 项 | 319440 |
| 7 | 垃圾清理包干费 |  | 项 | 50000 |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |

注：本表合计金额须与开标一览表投标报价金额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2 投标报价明细表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号:QWZFCG24080                                                   标项号：标项四

| 序号 | 项目 | 单价 | 工程量 | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁 |  |  |  |
| 1.1 | 一级保洁（城市板块） | 元/年.平方米 | 614678 |  |
| 1.2 | 二级保洁（城市板块） | 元/年.平方米 | 376898 |  |
| 1.3 | 二级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 392591 |  |
| 1.4 | 三级保洁（城市板块） | 元/年.平方米 | 16800 |  |
| 1.5 | 三级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 3588 |  |
| 2 | 河道保洁 | 元/年.平方米 | 2360545 |  |
| 3 | 果壳箱保洁 | 元/年.只 | 114 |  |
| 4 | 烟柱保洁 | 元/年.只 | 6 |  |
| 5 | 公厕保洁 | 元/年.座 | 1 |  |
| 6 | 席地而坐 | 元/年.平方米 | 10563.42 |  |
| 6 | 流动摊贩点位增加保洁补助经费 |  | 点 | 67872 |
| 7 | 垃圾清理包干费 |  | 项 | 150000 |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |

注：本表合计金额须与开标一览表投标报价金额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2 投标报价明细表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号:QWZFCG24080                                                      标项号：标项五

| 序号 | 项目 | 单价 | 工程量 | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁 |  |  |  |
| 1.1 | 一级保洁（城市板块） | 元/年.平方米 | 584098 |  |
| 1.2 | 二级保洁（城市板块） | 元/年.平方米 | 51521 |  |
| 2 | 河道保洁 | 元/年.平方米 | 405673 |  |
| 3 | 果壳箱保洁 | 元/年.只 | 200 |  |
| 4 | 垃圾桶保洁 | 元/年.只 | 947 |  |
| 5 | 公厕保洁 | 元/年.座 | 6 |  |
| 6 | 烟柱保洁 | 元/年.只 | 26 |  |
| 7 | 智能垃圾房（柜）保洁 | 元/年.座 | 40 |  |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |

注：本表合计金额须与开标一览表投标报价金额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2 投标报价明细表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号:QWZFCG24080                                                   标项号：标项六

| 序号 | 项目 | 单价 | 工程量 | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁 |  |  |  |
| 1.1 | 一级保洁（城市板块） | 元/年.平方米 | 635811 |  |
| 1.2 | 二级保洁（城市板块） | 元/年.平方米 | 348407 |  |
| 1.3 | 三级保洁（城市板块） | 元/年.平方米 | 370476 |  |
| 2 | 河道保洁 | 元/年.平方米 | 4303173 |  |
| 3 | 果壳箱保洁 | 元/年.只 | 116 |  |
| 4 | 烟柱保洁 | 元/年.只 | 4 |  |
| 5 | 垃圾清理包干费 |  | 项 | 100000 |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |

注：本表合计金额须与开标一览表投标报价金额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2 投标报价明细表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号: QWZFCG24080                                                   标项号：标项七

| 序号 | 项目 | 单价 | 工程量 | 小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁 |  |  |  |
| 1.2 | 二级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 1022774 |  |
| 1.3 | 三级保洁（工业板块） | 元/年.平方米 | 1000742 |  |
| 2 | 河道保洁 | 元/年.平方米 | 2411199 |  |
| 3 | 果壳箱保洁 | 元/年.只 | 47 |  |
| 4 | 烟柱保洁 | 元/年.只 | 8 |  |
| 6 | 流动摊贩点位增加保洁补助经费 |  | 项 | 143712 |
| 7 | 垃圾清理包干费 |  | 项 | 250000 |
| 合计（元/年） |  |  |  |  |

注：本表合计金额须与开标一览表投标报价金额一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C3投标报价分析表

项目名称：宁波前湾新区2024年度道路河道保洁项目

采购编号:QWZFCG24080                                                       标项号：

| 序号 | 子项 | 数量 | 单价 | 合价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本成本 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人员费用（根据不同工种人员细分，格式可自拟） |  |  |  |  |
| 1.1 | 人员基本工资 |  | 元/人.年 |  |  |
| 1.2 | 社保（五险） |  | 元/人.年 |  |  |
| 1.3 | 岗位津贴 |  | 元/人.年 |  |  |
| 1.4 | 早餐补贴 |  | 元/人.年 |  |  |
| 1.5 | 高温补贴 |  | 元/人.年 |  |  |
| 1.6 | 保险 |  | 元/人.年 |  |  |
| 1.7 | 人员工作服 |  | 元/人.年 |  |  |
| 1.8 | 培训费 |  | 元/人.年 |  |  |
| .... | ..... |  | ..... |  |  |
| 小计1（1.1+1.2+…） |  |  |  |  |  |
| 2 | 机械船只费用（根据不同的车辆、船只细分，格式可自拟） |  |  |  |  |
| 2.1 | 车辆使用费（折旧/租赁、养护、保险等） |  |  |  | 单价可按： 元/台.年、 元/艘.年，L/公里等由投标人自拟 |
| 2.2 | 车辆油耗（能耗） |  |  |  |  |
| 2.3 | 易耗品 |  |  |  |  |
| .... | .... |  |  |  |  |
| 小计2（2.1+2.2+…） |  |  |  |  |  |
| 3 | 人工保洁工器具费用（三轮车、电动车等） |  |  |  |  |
| .... | .... |  |  |  | 由投标人自拟 |
| 小计3（3.1+3.2+…） |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他费用（如扫把、畚斗、铁铲等低值易耗品等） |  |  |  |  |
| .... | .... |  |  |  | 由投标人自拟 |
| 小计4（4.1+4.2+…） |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  | 由投标人自拟 |
| .... | .... |  |  |  |  |
| 小计5（5.1+5.2+…） |  |  |  |  |  |
| 二、合理的管理费等 |  | （1+2+3+4+5+...）× % |  |  |  |
| 三、利润 |  | （1+2+3+4+5+...）× % |  |  |  |
| 四、税金 |  | （一+二+三）× % |  |  |  |
| 五、流动摊贩点保洁费用 |  |  |  |  |  |
| 六、包干制垃圾清理费 |  |  |  |  |  |
| 年费用总计（一+二+三+四+五+六） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：