宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测

公开招标采购文件

项目编号：ZRZB-25012

采  购  人： 宁波高新区公共项目建设中心

采购代理机构： 仲瑞工程管理咨询有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一章  公开招标采购公告	4

第二章  采购需求	9

第三章  供应商须知	19

前附表	19

一、 总  则	21

（一）适用范围	21

（二）定义	21

（三）招标方式	21（四）投标委托	21

（五）投标费用	21

（六）联合体投标	21

（七）转包与分包	21

（八）特别说明	21

（九）关于分公司投标	22

（十）关于知识产权	22

（十一）质疑和投诉	22

二、采购文件	22

（一）采购文件的构成	22

（二）供应商的风险	23

（三）采购文件的澄清与修改	23

三、投标文件的编制	23

（一）投标文件的组成	23

（二）投标文件的语言及计量	24

（三）投标报价	24

（四）投标文件的有效期	25

（五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力	25

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回	25

（七）投标无效的情形	25

四、开标	25

（一）开标准备	25

（二）开标程序	25

五、评标	26

（一）组建评标委员会	26

（二）评标方法	26

（三）评标程序	26

（四）评标过程保密	26

六、定标	26

（一）确定中标人	26

七、评标过程的监控	27

八、合同授予	27

（一）签订合同	27

九、特别说明	27

第四章  评标办法及评分标准	30

一、评标委员会	30

二、评标方法	30

三、评标过程	32

四、投标无效的情形	34

评分标准表	36

第五章  合同条款	39

第六章  投标文件格式	43

# 第一章  公开招标采购公告

项目概况

宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测 招标项目的潜在投标人应在 政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2025年 2月 17 日9:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：ZRZB-25012

项目名称：宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测

预算金额（元）： 6278500

最高限价（元）：标项一971355；标项二972675；标项三974226；标项四973797；标项五1046364；标项六965613

采购需求：

标项一

标项名称:宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项一

预算金额（元）：1062388

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：完成宁波高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作，具体详见采购需求。

标项二

标项名称:宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项二

预算金额（元）：1082070

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：完成宁波高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作，具体详见采购需求。

标项三

标项名称:宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项三

预算金额（元）：974226

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：完成宁波高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作，具体详见采购需求。

标项四

标项名称:宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项四

预算金额（元）：973797

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：完成宁波高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作，具体详见采购需求。

标项五

标项名称:宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项五

预算金额（元）：1220406

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：完成宁波高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作，具体详见采购需求。

标项六

标项名称:宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测标项六

预算金额（元）：965613

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：完成宁波高新片区雨污管网综合改造工程改造范围内的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作，具体详见采购需求。

备注：

合同履约期限：标项 1、2、3、4、5、6，自合同签订之日起30日历天内完成且通过采购人验收合格。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：  依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号，本项目为专门面向中小微企业采购，仅有提供的服务属于“其他未列明行业”的中型、小型、微型企业(须提供中小企业声明函)以及监狱企业(须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(须提供残疾人福利性单位声明函)方可投标本项目。中小微企业划型标准详见工信部联企业[2011]300号文  。

3、本项目的特定资格要求： / 。

4、本项目 不接受 联合体投标。

三、获取（下载）采购文件

时间：2025年1月27日至2025年2月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：在线获取

1、供应商登录政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。

2、获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字【2009】28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。

3、本采购公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年2月17日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；

开标时间：2025年2月17日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、理管关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。（2）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监[2022]8号）等。（3）书面质疑受理地点：宁波市惠风东路63号利时金融大厦A座10楼1003，联系人：罗工，电话：0574-88103779。

3、供应商应于提交投标文件截止时间前将“电子加密投标文件”上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传“电子加密投标文件”，视为供应商放弃投标。

4、开标时间后半小时内供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

5、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6、开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

7、投标文件制作：（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。

8、中标（成交）通知书领取：根据供应商要求采用邮寄或代理机构现场领取。

9、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波高新区公共项目建设中心

项目联系人（询问）：孙骑挺

项目联系方式（询问）：0574-87906480

质疑联系人：童工

质疑联系方式：0574-87913783

2.采购代理机构信息

名称：仲瑞工程管理咨询有限公司

地址：宁波市惠风东路63号利时金融大厦A座10楼1003

项目联系人（询问）：毛工、梅工

项目联系方式（询问）：0574-88107620、15657409585

质疑联系人：罗工

质疑联系方式：0574-88103779

3、同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波高新区政府采购管理办公室

地    址：/

联系人：王老师

监督投诉电话：0574-89288727

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  采购需求

一、项目概况

项目名称：宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测

建设地点：宁波高新区主城区，梅沁园、公园里二期、滨江花苑等生活小区；院士路、创苑路等道路；沿大东江西起菁华路污水泵站、东至东环北路。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：  依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号，本项目为专门面向中小微企业采购，仅有提供的服务属于“其他未列明行业”的中型、小型、微型企业(须提供中小企业声明函)以及监狱企业(须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(须提供残疾人福利性单位声明函)方可投标本项目。中小微企业划型标准详见工信部联企业[2011]300号文  。

3、本项目的特定资格要求： /。

4、本项目 不接受 联合体投标。

三、采购需求前附表

| 序号 | 项目 | 采购需求内容 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 采购内容 | 详见第一章《公开招标采购公告》及本章“技术要求” |
| *2 | 单位及数量 | 详见第一章《公开招标采购公告》及本章“技术要求” |
| 3 | 交付或者实施的时间和地点 | 详见商务要求表 |
| 4 | 需实现的功能或者目标 | 详见技术要求 |
| 5 | 采购标的需执行的标准 | 执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。 |
| 6 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 其它未列明行业 |
| 7 | 技术规格要求 | / |
| 8 | 物理特性要求 | / |
| 9 | 质量要求 | 详见本章内容 |
| 10 | 安全要求 | 详见本章内容 |
| 11 | 服务标准、期限、效率(培训等） | 详见本章内容 |
| 12 | 验收标准 | 按照成交供应商提供的响应文件及成交供应商和采购人签订的合同为标准进行验收。 |
| 13 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |

四、商务要求

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 供应商响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | / |  |
| 2 | 建设地点 | 宁波高新区主城区，梅沁园、公园里二期、滨江花苑等生活小区；院士路、创苑路等道路；沿大东江西起菁华路污水泵站、东至东环北路。 |  |
| *3 | 合同履行 期限 | 标项 1、2、3、4、5、6，自合同签订之日起30日历天内完成且通过采购人验收合格。 |  |
| *4 | 付款方式 | - 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，并提交预付款保函后，预付合同价的40%； - 出具合格的检测报告后支付至合同价的85%； - 3、余款待决算审核结束后支付； |  |
| *5 | 履约担保 | 履约保证金金额（人民币）： 合同总价的1% ； 履约保证金形式： 以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险保单等非现金形式提交； 提交时间： 合同签订后5个工作日内； 履约保证金的退还： 在履行完合同条款后一次性退还履约保证金； |  |
| 6 | 质量要求 | 详见本章内容 |  |
| 7 | 安全要求 | 详见本章内容 |  |

五、服务要求

- ①、项目要求

宁波高新片区雨污管网综合改造工程（CCTV检测）项目，自合同签订之日起30日历天内完成且通过采购人验收合格。本项目总价最高限价为590.403万元，分6个标段，各标段工程量及最高限价参照详见附件，投标报价超过最高限价（单价或合价）投标无效。

- ②、服务需求

（一）服务内容：

主要包括宁波高新片区雨污管网综合改造工程涉及梅墟、新明、聚贤3个街道19个小区及高新区部分道路的雨污水管常规清淤疏通、CCTV检测、淤泥外运处置等工作。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道检测及疏通 |  |  |  |  |
| 1 | 管道CCTV检测及疏通 | CCTV检测：对辖区内部分管网实施CCTV疏通检测，检测排查内容要求符合行业规范。 含淤泥外运及处置。 管径为DN75-DN1000,主要以小区管线为主，管径以DN300及以下为主，所有管径统一综合单价。 | m | 详见附件 |

注：本项目为全费用综合单价包干合同，合同期内综合单价不因市场和政策等因素的变动而调整。上述所列数量为近似数量，与实际准确数量可能会有出入，各投标人在投标报价时应予以充分考虑，投标人如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、疏通范围、现场管道破损（含压扁等）、周边情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或疏通费用申请将不予受理。中标单位进场后需提供金融机构、担保机构出具的预付款保函、保险保单等。

（二）报价要求：

1、报价要求：本项目为全费用综合单价包干合同，其全费用综合单价包含材料、人工及机械费；管理费，保险费，税金，利润及其他项目检测及疏通涉及的所有费用。所有管径统一报价，投标人需根据标段管线情况，综合考虑报价。

本项目结算总价 =中标全费用综合单价×相应实际工程量的累计数。

2、质量要求：

（1）雨污水管保持完好通畅，不阻塞，作业完成后，须及时挂好防坠网，盖好窨井。

（2）疏通、清淤产生的污物由中标单位自行处置，不得随意倾倒，如有违法、违规行为由中标单位自行承担相应责任。

（3）如遇恶劣天气需采取应急保障措施时，中标人应无条件服从采购人的指挥，配合做好各项配合服务工作，采购人不再额外支付服务费。

（4）清淤期间应采取分段封堵、分段疏通的作业方式，整个作业期间应采取临时措施，保证管道排水畅通，同时应保证作业相应路段及相邻道路的交通畅通。正式开始疏通前，应将包含前述措施的疏通方案报发包人认可，方可进场作业。

3、雨污水管线疏通检测要求

招标要求

管道积淤在清理后少于10%；能够体现雨污水管道错接、漏接的具体情况

管网检测评估包含的基本内容如下： 1）检测设备的要求： 设备能准确体现管道的状况（如管道的坡度、管道的内壁状况、管道内缺陷点的距离等），设备能出色完成检测任务（如检测车的速度、光源的照度、镜头的自由度、图像的清晰度、数据线的强度，设备的防水、防爆等级等）。

2）检测所需的条件： 中标人需列明检测管段的数据资料（如管材、管径等），检测管段的现场条件（如管道日常的流速、水位高度、管内及检查井内淤积厚度等）。

3）现场检测的要求： 操作规范（如指定检测的速度要求、摄像头的高度要求、照度要求等），控制过程（如现场工程师的签单表格等），突发情况的处理（如设备出现问题，或由采购人工程师现场提出更改意见后进行的处理等），管道的现场要求（如管道内的临时抽水的水位要求，管道清洗的程度等）。

4）检测项目附属项目的要求： 水流控制要求（如临时橡胶堵塞器封堵的压力要求、泵站配合的要求等），清洗的要求（清洗所达到的程度，清洗设备压力要求等），地面道路交通维护要求（如临时占道方案、交通导流方案等）。

*5）CCTV检测技术要求： 项目; 摄像和摄像机; CCD摄像机. 灵敏度（最低感光）; ≤31μχ; ≤31μχ. 视角; 45-70度; 45-70度. 分辨率; ≥400TVL; ≥30万像素. 灯光; ≥10XLED; ≥10XLED. 图像变形; ±5%; ±5%.

6）评估报告编制的要求： 缺陷点主要分为功能性缺陷和结构性缺陷（见表1），编制报告的内容要求（如包括项目信息、缺陷平面示意图、缺陷点照片等，检测结果需在现有管线图纸上体现），编制报告人员的要求（如从事培训的时间要求、从事培训人员学历要求、从事培训的机构要求等），评估打分的要素（如包括缺陷点的等级打分、管段所处地质情况打分、管段所处的地区重要性打分等）。

7）检测成果的交付要求 交付成果所包括的内容要求（如图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等）

8）电子管网图需提供：井位坐标及定位 ；井位编号，检测成果与电子图一一对应。承包人必须提供所有检测管网的电子图。

③、项目其他要求

▲1、人员配备要求：项目组其他成员（除项目负责人外）：每个班组至少配备CCTV检测人员1名且必须持证上岗；

2、班组及设备配备要求：中标人须至少投入一套班组和一套设备（CCTV管道检测仪等检测设备），如采购人要求增加作业班组及设备的，中标人应具有增添作业班组及设备的能力。

3、安全文明施工要求：中标人必须重视安全生产工作，确保作业期间不出安全生产责任事故。合同履约期间，中标单位未按照业主要求进行安全作业的，每发现一次扣5000元。如发生安全生产责任事故或交通事故，由中标人承担一切责任及损失。

4、合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所以损失由中标人承担。

5、处罚制度：

（1）服务过程中未按要求做好围护、服务人员未穿戴安全防护设备的，发现一次扣2000元。

（2）中标人提交的管道检测报告、视频等资料有造假行为的，每发现一处扣除合同款的10%，并扣除履约保证金。

（3）检测资料未达到业主要求的，需要退回重新进行检测，期间工期不予延续。

（4）工期延误的，按200元/日扣除工程款项。非中标单位原因引起管道检测不能进行的，需告知采购人，否则视为管道检测未进行。

附件、 本项目工程量及最高限价：

本项目为全费用综合单价包干合同，其全费用综合单价包含材料、人工及机械费；管理费，保险费，税金，利润及其他项目检测及疏通涉及的所有费用。所有管径统一报价，投标人需根据标段管线情况，综合考虑报价。

（以下工程量暂估，最终按实结算 ）

| 标段一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 | 终点 | 道路长度（米） | 街道 |
| 通途路 | 福明路 | 世纪大道 | 1145 | 新明街道 |
| 通途路 | 世纪大道 | 院士路 | 2260 | 新明街道 |
| 福明路 | 江南路 | 通途路 | 976 | 新明街道 |
| 朱一路 | 江南路 | 明珠路 | 365 | 新明街道 |
| 朱一路 | 明珠路 | 达升路 | 305 | 新明街道 |
| 丹桂路 | 世纪大道 | 清水桥路 | 270 | 新明街道 |
| 清水桥路146弄 | 甬江大道 | 江南路 | 160 | 新明街道 |
| 小计 |  |  | 5481 |  |
| 小区名称 |  |  | 面积（万平方） |  |
| 滨江花苑 |  |  | 8.12 | 新明街道 |
| 小计 |  |  | 8.12 |  |
| 标段一：检测道路管线长度16443米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度12992米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |
| 名称 | 长度（米） | 最高单价限价（元/米） | 最高限价（元） |  |
| 道路管线 | 16443 | 33 | 971355 |  |
| 小区管线 | 12992 |  |  |  |

| 标段二 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 |  | 终点 |  | 道路长度（米） | 街道 |
| 通途路 | 院士路 |  | 剑兰路 |  | 2060 | 聚贤街道 |
| 通途路 | 剑兰路 |  | 东外环路 |  | 945 | 梅墟街道 |
| 明新路 | 朱一路 |  | 沧海路 |  | 231 | 新明街道 |
| 丹桂路 | 清水桥路 |  | 新杨木碶河 |  | 840 | 新明街道 |
| 丹桂路 | 新杨木碶河 |  | 院士路（东侧河道） |  | 230 | 新明街道 |
| 梅景路 | 渡驾桥江 |  | 梅墟路 |  | 247 | 梅墟街道 |
| 梅景路 | 梅墟路 |  | 云杉路 |  | 486 | 梅墟街道 |
| 梅景路 | 云杉路 |  | 沿山干河 |  | 350 | 梅墟街道 |
| 清水桥路148弄 | 甬江大道 |  | 江南路 |  | 148 | 新明街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 5537 |  |
| 小区名称 |  |  |  |  | 面积（万平方） |  |
| 锦城花园 |  |  |  |  | 3.18 | 新明街道 |
| 名仕嘉景苑 |  |  |  |  | 0.97 | 新明街道 |
| 翡翠湾 |  |  |  |  | 3.89 | 新明街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 8.04 |  |
| 标段二：检测道路管线长度16611米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度12864米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 长度（米） |  | 最高单价限价（元/米） |  | 最高限价（元） |
| 道路管线 |  | 16611 |  | 33 |  | 972675 |
| 小区管线 |  | 12864 |  |  |  |  |

| 标段三 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 |  | 起点 |  | 终点 | 道路长度（米） |  | 街道 |
| 丹桂路 |  | 院士路（东侧河道） |  | 新舟路 | 780 |  | 聚贤街道 |
| 翔云北路 |  | 腊梅路 |  | 丹桂路 | 402 |  | 聚贤街道 |
| 翔云北路 |  | 丹桂路 |  | 江南路 | 385 |  | 聚贤街道 |
| 翔海路 |  | 甬江大道 |  | 凤竹路 | 420 |  | 聚贤街道 |
| 翔海路 |  | 凤竹路 |  | 百合路 | 135 |  | 聚贤街道 |
| 翔海路 |  | 百合路 |  | 腊梅路 | 227 |  | 聚贤街道 |
| 瑞昌路 |  | 甬江大道 |  | 丹桂路 | 680 |  | 聚贤街道 |
| 新舟路 |  | 甬江大道 |  | 腊梅路 | 250 |  | 聚贤街道 |
| 新晖南路 |  | 甬新河 |  | 光华路 | 765 |  | 聚贤街道 |
| 翔天路 |  | 文康路 |  | 文智路 | 380 |  | 聚贤街道 |
| 晶辉路850弄 |  | 梅墟路 |  | 晶辉路 | 746 |  | 梅墟街道 |
| 汇海路(总部基地二期内环)工程 -光华路290弄、华云巷 |  | 汇海路西侧 |  |  | 340 |  | 聚贤街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 5510 |  |  |
| 小区名称 |  |  |  |  | 面积（万平方） |  |  |
| 永久花园 |  |  |  |  | 1.33 |  | 新明街道 |
| 95国际 |  |  |  |  | 3.04 |  | 新明街道 |
| 新城国际 |  |  |  |  | 2.52 |  | 新明街道 |
| 金东岸 |  |  |  |  | 1.23 |  | 新明街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 8.12 |  |  |
| 标段三：检测道路管线长度16530米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度12992米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 长度（米） |  | 最高单价限价（元/米） |  |  | 最高限价（元） |  |
| 道路管线 | 16530 |  | 33 |  |  | 974226 |  |
| 小区管线 | 12992 |  |  |  |  |  |  |

| 标段四 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 |  | 终点 |  | 道路长度（米） |  | 街道 |
| 北二路 | 渡驾桥江 |  | 陈渡界北一河(2) |  | 446 |  | 梅墟街道 |
| 翔天路 | 文智路 |  | 光华路 |  | 180 |  | 聚贤街道 |
| 菁华路 | 凌云路 |  | 聚贤路 |  | 635 |  | 聚贤街道 |
| 菁华路 | 聚贤路 |  | 大东江支流(2) |  | 372 |  | 聚贤街道 |
| 菁华路 | 大东江支流(2) |  | 陈郞桥江 |  | 539 |  | 聚贤街道 |
| 菁华路 | 新梅路 |  | 东外环路 |  | 452 |  | 梅墟街道 |
| 春江路 | 扬帆路 |  | 光华路 |  | 360 |  | 聚贤街道 |
| 广贤路 | 翔云路东侧 |  | 创苑路 |  | 425 |  | 聚贤街道 |
| 广贤路 | 创苑路 |  | 聚贤路 |  | 590 |  | 聚贤街道 |
| 文康路 | 院士路 |  | 新晖南路 |  | 290 |  | 聚贤街道 |
| 文智路 | 院士路 |  | 新晖南路 |  | 200 |  | 聚贤街道 |
| 江南路158弄 | 江南路 |  | 创客大道 |  | 240 |  | 聚贤街道 |
| 创客大道 | 聚贤路 |  | 陈郞桥江 |  | 400 |  | 聚贤街道 |
| 兴根路 | 菁华路 |  | 木槿路 |  | 350 |  | 梅墟街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 5479 |  |  |
| 小区名称 |  |  |  |  | 面积（万平方） |  |  |
| 宾果公寓 |  |  |  |  | 1.93 |  | 新明街道 |
| 中宁花园别墅 |  |  |  |  | 2.74 |  | 新明街道 |
| 公园里二期 |  |  |  |  | 2.03 |  | 新明街道 |
| 华苑银座 |  |  |  |  | 1.47 |  | 聚贤街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 8.17 |  |  |
| 标段四：检测道路管线长度16437米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度13072米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 长度（米） |  | 最高单价限价（元/米） |  | 最高限价（元） |  |
| 道路管线 |  | 16437 |  | 33 |  | 973797 |  |
| 小区管线 |  | 13072 |  |  |  |  |  |

| 标段五 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 |  | 终点 |  | 道路长度（米） |  | 街道 |
| 东外环路 | 甬江 |  | 通途路 |  | 4242 |  | 梅墟街道 |
| 扬帆路 | 梅墟路 |  | 云杉路 |  | 500 |  | 梅墟街道 |
| 北三路 | 新梅路 |  | 渡驾桥江 |  | 260 |  | 梅墟街道 |
| 枫香路 | 陈渡界北一河(2) |  | 云杉路 |  | 290 |  | 梅墟街道 |
| 云杉支路 | 云杉路 |  | 沿山干河 |  | 120 |  | 梅墟街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 5412 |  |  |
| 小区名称 |  |  |  |  | 面积（万平方） |  |  |
| 梅沁园 |  |  |  |  | 9.67 |  | 梅墟街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 9.67 |  |  |
| 标段五：检测道路管线长度16236米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度15472米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 长度（米） |  | 最高单价限价（元/米） |  | 最高限价（元） |  |
| 道路管线 |  | 16236 |  | 33 |  | 1046364 |  |
| 小区管线 |  | 15472 |  |  |  |  |  |

| 标段六 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 |  | 终点 |  | 道路长度（米） |  | 街道 |
| 梅墟路 | 黄杨路 |  | 江南路 |  | 820 |  | 梅墟街道 |
| 梅墟路 | 江南路 |  | 梅景路 |  | 755 |  | 梅墟街道 |
| 梅墟路 | 梅景路 |  | 凌云路 |  | 255 |  | 梅墟街道 |
| 梅墟路 | 凌云路 |  | 菁华路 |  | 1100 |  | 梅墟街道 |
| 红松路 | 陈渡界北一河（2） |  | 云杉路 |  | 305 |  | 梅墟街道 |
| 红松路 | 云杉路 |  | 沿山干河 |  | 116 |  | 梅墟街道 |
| 菁华路 | 陈郞桥江 |  | 新梅路 |  | 900 |  | 梅墟街道 |
| 扬帆路 | 冬青路 |  | 新梅路 |  | 950 |  | 梅墟街道 |
| 扬帆路 | 渡驾桥江 |  | 梅墟路 |  | 270 |  | 梅墟街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 5471 |  |  |
| 小区名称 |  |  |  |  | 面积（万平方） |  |  |
| 香洲晓筑 |  |  |  |  | 2.58 |  | 新明街道 |
| 软件园 |  |  |  |  | 5.45 |  | 聚贤街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 8.03 |  |  |
| 标段六：检测道路管线长度16413米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度12848米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 长度（米） |  | 最高单价限价（元/米） |  | 最高限价（元） |  |
| 道路管线 |  | 16413 |  | 33 |  | 965613 |  |
| 小区管线 |  | 12848 |  |  |  |  |  |

# 第三章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测 |
| *2 | 最高限价（含税价/元）： 标项一971355； 标项二972675； 标项三974226； 标项四973797； 标项五1046364； 标项六965613。 最高单价限价：各标段均为33元/米。 响应报价应包括（但不限于）：包含材料、人工及机械费；管理费，保险费，税金，利润及其他项目检测及疏通涉及的所有费用。所有管径统一报价，投标人需根据标段管线情况，综合考虑报价。 凡影响响应报价的所有相关费用应列入本次报价中。成为中标人后，不得以不完全了解采购文件、作业现场、周围环境、作业工序等情况为借口，而提出额外补偿等的要求。如漏报，最终所发生的费用均由中标人承担，采购人与采购代理机构一律不予承担。 报价形式：响应报价采用全费用综合单价计价方式，以元表示，保留整数。 投标报价超过各标项最高限价（单价或合价）的作无效处理。 |
| *3 | 合同履约期限：标项 1、2、3、4、5、6，自合同签订之日起30日历天内完成且通过采购人验收合格 |
| *4 | 投标报价及费用： 1、报价方式：本项目投标应以人民币报价。 2、本项目不接受有选择的报价。 3、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 投标保证金：无 |
| 6 | 现场踏勘（如有）：自行前往 |
| 7 | 演示时间及地点（如有）：/ |
| *8 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件（按标项分别编制）： 上传到政府采购云平台的“电子加密投标文件”（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 |
| *9 | 投标截止时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| *10 | 开标时间及地点：详见《公开招标采购公告》 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 12 | 中标（成交）结果公告：评标结束后，评标结果公示网站详见第一章《公开招标公告》，同时向中标供应商发出中标（成交）通知书。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：无 |
| 14 | 签订合同时间：中标（成交）通知书发出后30日内。 |
| *15 | 采购资金的支付方式、时间及条件： - 1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，并提交预付款保函后，预付合同价的40%； - 2、出具合格的检测报告后支付至合同价的85%； - 3、余款待决算审核结束后支付； |
| *16 | 履约保证金金额（人民币）： 合同总价的1% ； 履约保证金形式： 以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险保单等非现金形式提交； 提交时间： 合同签订后5个工作日内； 履约保证金的退还： 在履行完合同条款后一次性退还履约保证金。 |
| *17 | 投标文件有效期： 90 日历天 |
| 18 | 采购代理机构向采购人收取招标服务费。 |
| 19 | 开标顺序及流程： 同时开启各投标人已解密的“资格文件、商务技术文件、报价文件”，评标委员会按标项顺序评审。 |
| 20 | 解释：本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

注：本前附表内打有“*”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

## 一、 总  则

### （一）适用范围

本采购文件适用于本采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位（“采购人”）。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人（“供应商”）。

3.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的完成与本项目有关的一切服务以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“*”系指实质性要求条款。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标委托

如投标人派授权代表出席开标会议，授权代表须携带有效身份证件。投标人代表须为投标人的在职员工，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书并在投标文件中提供授权代表身份证正反面复印件及提供社保部门出具的投标人在开标截止时间前3个月内任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料或供应商与授权代表签订的劳动合同复印件；

### （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相规规定除外）。

### （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### （七）转包与分包

本项目不允许转包及分包。

### （八）特别说明

*1.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

*3.每家投标人最多中一个标项。评标委员会按标项顺序评审，根据投标人的综合得分高到低顺序推荐中标候选人。如投标人综合得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价也相同，则由采购人抽签决定（先抽中的排名在先）。标项一排名第一的中标候选人不再参与后续标项评审且不得作为其他标项的中标候选人，以此类推。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

### （九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司投标外，其余不允许分公司投标。如允许分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

### （十）关于知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### （十一）质疑和投诉

1. 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结 果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出。

4. 接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5. 供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，投诉须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）。

## 二、采购文件

### （一）采购文件的构成

本采购文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）供应商的风险

- 1.供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 2.采购文件中标注“*”号的为要求供应商作实质性响应的重要商务或技术条款，供应商的投标对任何带“*”号的重要商务或技术条款的偏离或未作实质性响应都将直接导致投标被拒绝或评定为无效投标。

### （三）采购文件的澄清与修改

1.采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告，更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式或更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

3.如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子采购文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 三、投标文件的编制

供应商应按照采购文件的要求编制投标文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

### （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件组成（分标项编制）。

资格文件：

（1）有效的企业营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；

（2）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式见附件)；

（3）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见附件)。

（4）供应商资格声明（格式见附件）；

（5）中小企业声明函（格式见附件）；

（6）残疾人福利性单位声明函（若有，格式见附件）。

（7）供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式见附件）。

（8）特定资格证明材料；

（9）供应商认为有必要提交的其他说明文件和资料 。

商务技术文件：

（1）法定代表人身份证明（格式详见附件）；

（2）法定代表人授权委托书（格式详见附件，如法定代表人参加投标可不提供。如授权代表参加投标时，并提供社保部门出具的供应商单位在开标截止时间前3个月内任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料或供应商与授权代表签订的劳动合同复印件；）

（3）供应商基本情况说明（格式见附件)；

（4）商务条款偏离表(格式见附件)；

（5）技术条款偏离表（格式见附件）；

（6）类似项目业绩表（格式见附件）；

（7）项目人员配置表（格式见附件）；

（8）项目负责人简历表（格式见附件）；

（9）主要设备配置表（格式见附件）；

（10）服务方案；

（11）供应商认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

报价文件：

（1）报价函（格式见附件）；

（2）对应标项的开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

### （二）投标文件的语言及计量

*1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

### （三）投标报价

1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

*2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （四）投标文件的有效期

*1.自投标截止日起90 日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人，不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的盖章、签署、份数、要求及效力

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、投标文件的盖章、签署：

电子投标文件中涉及到加盖公章或签字的，加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分采用电子签章或按纸质文件签字后扫描上传均认可。

3、投标文件的份数：

本项目供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的“电子加密投标文件”（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。

4、电子投标文件：

4.1供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

### （六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、投标文件，将被拒收。

### （七）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标无效情形详见第四章《评标办法及评分标准》。

## 四、开标

### （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

### （二）开标程序

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“投标文件”；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术、报价得分情况；

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

2、特别说明：

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

## 五、评标

### （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

### （二）评标方法

评标方法见第四章。

### （三）评标程序

评标程序见第四章

### （四）评标过程保密

中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

## 六、定标

### （一）确定中标人

1.本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定综合得分第一的中标候选人为中标人。

3.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 七、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 八、合同授予

### （一）签订合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.采购人在签订合同时，在合同金额变更范围内，如需审批的办理相关审批手续。有权变更采购项目的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

3.采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同签订的附件。

4.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应重新招标。

5.中标人如不遵守采购文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。

## 九、特别说明

1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若采用最低评标价法进行评审的，以报价最低的投标人参加评审，报价相同的，由评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他投标无效。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

2.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

2.1本项目  是 专门面向中型、小型、微型企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。

2.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

2.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

2.6对于非专门面向中小企业采购的采购项目，依据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）要求，小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6％（工程项目为2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.7采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

2.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

*5. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效。

第四章  评标办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为专门面向中型、小型、微型企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

一、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成或全部由评审专家组成，评审专家从专家库随机抽取。

（二）评标原则。评标委员会必须遵循公平、公正、客观、科学的原则和规定的程序进行评标；评标的依据为采购文件和投标文件；评审人员应独立评标，不得带有任何倾向性和启发性影响他人评审；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得向外界透露任何与评标有关的内容。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1、本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该招标项目的投标人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该招标项目的投标人发生过法律纠纷；

2、任职单位与采购人或参加该招标项目投标人存在行政隶属关系；

3、曾经参加过该招标项目的进口产品或采购文件、采购需求、招标方式的论证和咨询服务工作；

4、是参加该招标项目投标人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该投标人存在其他经济利益关系；

5、评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6、法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（五）评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

二、评标方法

（一）本次招标项目的评标方法为：综合评分法。

（二）评分分值

| 评分项目 | 商务技术分（分） | 价格分（分） |
| --- | --- | --- |
| 分值 | 90 | 10 |

1、价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

参与评审价格=投标价格

价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×10分

2、合格投标人评标综合得分=商务技术分+价格分。

3、报价要求：本次招标设有预算价(或最高限价)，投标人报价超出预算价(或最高限价)的投标文件作无效处理。

4、采用综合评分法的，每家投标人最多中一个标项。评标委员会按标项顺序评审，根据投标人的综合得分高到低顺序推荐中标候选人。如投标人综合得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价也相同，则由采购人抽签决定（先抽中的排名在先）。标项一排名第一的中标候选人不再参与后续标项评审且不得作为其他标项的中标候选人，以此类推。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

（三）投标文件的澄清

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或扫描件上传政采云平台），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）投标文件错误修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（五）废标情况

评标过程中，出现下列情形之一的，应予废标，评标终止：

1.通过资格审查、符合性审查的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

三、评标过程

1.资格审查

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 序号 | 资格审查内容 | （符合/不符合） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求： 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号，本项目为专门面向中小微企业采购，仅有提供的服务属于“其他未列明行业”的中型、小型、微型企业(须提供中小企业声明函)以及监狱企业(须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(须提供残疾人福利性单位声明函)方可投标本项目。中小微企业划型标准详见工信部联企业[2011]300号文 。 |  |
| 3 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |  |
| 4 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、理管关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。 |  |
| 5 | 本项目的特定资格要求： /。 |  |
| 6 | 本项目 不接受 联合体投标。 |  |

2.符合性审查

依据采购文件的规定，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算（最高限价）范围内报价，只能有一个有效报价（允许修正除外），不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 符合采购文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 投标文件内容 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |
| 4 | 实质性条款审查 | 实质性条款是否负偏离 | 符合采购文件要求的，与采购文件中标注“*”的条款发生实质性无负偏离的情形。 |
| 5 | 其他无效响应认定情形 |  | 商务条款响应表中有缺项、漏项且评标委员会认定该缺项、漏项使得响应文件没有对采购文件的要求作出实质性响应的。 |
|  |  |  | 投标人的工作量清单与采购人提供的对应工作量清单中的工作量应一致，不得缺项。 |
|  |  |  | 评标委员会经过审查，认定供应商提供虚假材料响应的。 |
|  |  |  | 本项目采购文件规定的其他无效响应认定情形。 |
|  |  |  | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |

3.澄清问题

由评标委员会对投标文件审查中发现的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为需要进一步确认的其他内容，评标委员会将以书面形式并通过询标的方式要求供应商到场作出必要澄清、说明或者补正。供应商必须按照评标委员会委托采购代理机构通知的时间、地点安排技术或商务人员进行答疑和澄清，未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃并承担后果。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。书面澄清将作为投标内容的一部分。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

询标的次序和时间是根据评委对投标文件审查的具体情况安排的，如果评委认为已经理解或不需要澄清的投标文件，将可能不再安排投标人进行询标。

4.详细评审

评标委员会对通过符合性审查的投标文件，依照本办法对技术、商务内容作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行综合打分。

评委打分参照本部分附表：评分标准表。商务技术得分由各评标委员会成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评标委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：评标委员会认为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

评标委员会认为投标人报价明显低于其它通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

采购代理机构可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评标委员会成员进行复核或书面说明理由，评标委员会成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评标委员会成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

5.确定中标候选人名单

本项目每个标段由评标委员会推荐 1 名中标候选人。评标委员会按标项顺序评审，根据投标人的综合得分高到低顺序推荐中标候选人。如投标人综合得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价也相同，则由采购人抽签决定（先抽中的排名在先）。标项一排名第一的中标候选人不再参与后续标项评审且不得作为其他标项的中标候选人，以此类推。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

采购响应截至时间至或评审期间，若单个标段出现参与的供应商或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，该标项的招标采购活动终止。

如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评标委员会讨论决定。

6.编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；评标结束。

四、投标无效的情形

没有响应采购文件实质性要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 资格文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

- 供应商资格声明函无法定代表人或授权代表签名或盖章；

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

- 投标有效期不满足采购文件要求的；

- 明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“*”的条款发生实质性负偏离的；

- 投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 委托人未提供法定代表人授权委托书或填写项目不齐全的；

- 投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

3.在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未提供或未如实提供投标服务需求，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 未采用招标文件要求的报价形式报价的；

- 投标报价具有选择性；

- 评标委员会一致认为报价不合理的（不平衡报价）；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

- 采购文件规定的其他无效情形；

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.被拒绝的投标文件为无效。

五、评分标准表

评分标准表

| 类别 | 组别 | 分值（分） | 评分内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术部分90分 | 项目组织实施方案 （83分） | 8 | 供应商对雨污管网现状情况了解熟悉程度及调查情况进行综合评议，最高得8分： 1）、对雨污管网现状调查分析清楚，完全理解项目实际情况的得 8分； 2）、对雨污管网现状调查分析比较清楚，较好理解项目实际情况的得 6分； 3）、对雨污管网现状调查分析基本清楚，基本理解项目实际情况的得 4 分； 4）、对雨污管网现状调查分析不够充分，与本项目实际情况有差距的得 2 分。 5）、未提供的不得分。 |
|  |  | 7 | 供应商对本项目雨污管道 CCTV 检测、清淤疏通等工作技术路线（包含技术手段、具体步骤、实施流程内容）进行综合评议，最高得7分： 1）、技术手段实施先进、具体步骤明确可行、实施流程规范的得 7 分； 2）、技术手段实施较好、具体步骤较好、实施流程较好的得5 分； 3）、技术手段实施一般、具体步骤具有一定可行性、实施流程略有欠缺的得 3 分； 4）、技术手段、具体步骤、实施流程均不能满足项目正常实施的得 1 分。 5）、未提供的不得分。 |
|  |  | 8 | 供应商提供的本项目实施过程中资料管理方案（包含合同履行过程中资料管理方案，管理方案中包含计量签证、竣工验收、CCTV报告制作、资料移交归档等内容）进行综合评议，最高得8分： 1）、资料管理方案详细完整，管理方案完全满足采购需求的得 8 分； 2）、资料管理方案较完整，管理方案能满足采购需求的得6分； 3）、资料管理方案基本完整，管理方案基本能满足采购需求的得4 分； 4）、资料管理方案存在缺陷，管理方案不能满足采购需求的得 2分。 5）、未提供的不得分。 |
|  |  | 8 | 供应商针对项目服务过程中可能引起的投诉以及相应处理方案进行综合评议，最高得8分； 1）、投诉及处理方案内容全面合理，可行性高的得8分； 2）、投诉及处理方案内容比较全面合理，可执行性较高的得6分； 3）、投诉及处理方案内容基本全面，基本可执行的得4分； 4）、投诉及处理方案内容欠缺，难以执行的，得2分； 5）、未提供的不得分。 |
|  |  | 8 | 根据供应商提供的项目关键点、重难点分析及合理化建议（包含但不仅限于CCTV检测、淤泥外运处置、清淤疏通等）进行综合评议，最高得8分： 1）、项目关键点、重难点分析到位且具有可行的解决方案及合理化建议可行的得8分； 2）、项目关键点、重难点分析较好，且解决方案较好、合理化建议针对性较好的得6分； 3）、项目关键点、重难点分析不到位，且没有可行的解决方案、合理化建议针对性不强的得4分； 4）、项目关键点、重难点分析不准确，或未能提供有效的解决方案及合理化建议的得2分； 5）、未提供的不得分。 |
|  |  | 8 | 根据供应商对项目进度安排计划进行综合评分，最高得8分： 1）、进度安排计划考虑全面、切实可行的得 8分； 2）、进度安排计划考虑较全面、相对可行的得 6分； 3）、进度安排计划考虑基本全面、基本可行的得 4分； 4）、进度安排计划考虑欠全面、可行性不足的得 2分； 5）、未提供的不得分。 |
|  |  | 7 | 根据供应商提供服务的便捷性情况（根据供应商响应时间、服务体系等合理性、及时性、完整性等因素）进行综合评议，最高得7分； 1）、响应迅速快，服务体系完善，可操作性强的得7分； 2）、响应迅速较快，服务体系较好，有较好的操作性的得5分； 3）、响应迅速一般，服务体系一般，可操作性一般的得3分； 4）、响应迅速缓慢，服务体系一般，可操作性低的得1分； 5）、未提供的不得分。 |
|  |  | 7 | 针对供应商提供的拟投入本项目的项目设施设备配备（如管道检测设备、有毒气检测设备等），根据设备配备等情况进行综合评议，最高得7分； 1）、设施设备配备先进，优于本项目需求的，能够确保使用过程顺利进行的，得7分； 2）、设施设备配备比较合理，满足本项目需求的，基本能够确保使用过程顺利进行的，得5分； 3）、设施设备配备合理，满足本项目需求的，但使用过程可能存在问题的得3分； 4）、设施设备配备不足，与本项目要求有偏差的，使用过程明显会出现问题的得1分； 5）、未提供的不得分。 注：上述设备设施如供应商自有的，投标文件中须提供购置发票、车辆行驶证、设备照片等相关证明材料扫描件；如投标人租赁的，在上述资料基础上还需提供租赁合同扫描件。 |
|  |  | 8 | 针对供应商提供的拟投入本项目的人员配备（如管道检测人员、安全员等），根据拟投入人员专业素质、技术能力、相关经验进行综合评议，最高分8分； 1）、人员数量充足，优于采购人要求的，专业素质过硬，技术能力强的得8分； 2）、人员数量达标，能满足采购人要求的，具有较好的专业素质，技术能力较好的得6分； 3）、人员数量达标，基本满足采购人要求的，具有一定的专业素质，技术能力一般的得4分； 4）、人员数量明显不足，无法满足采购人要求的，专业素质匮乏，技术能力弱的得2分； 5）、未提供的不得分。 注：提供相关人员证书及社保部门出具的供应商单位在开标截止时间前3个月内任意1个月为相关人员缴纳社保的证明资料或供应商与相关人员签订的劳动合同扫描件。 |
|  |  | 7 | 根据供应商提供的安全文明作业措施（包含有限空间作业、高压疏通（冲洗）车疏通、封堵等）进行综合评议，最高得7分： 1）、安全文明作业方案完善、保障措施可行的得7分； 2）、安全文明作业方案较完善、保障措施较好的得5分； 3）、安全文明作业方案基本完善、保障措施基本可行的得3分； 4）、安全文明作业方案欠完善、保障措施不可行的得1分； 5）、未提供的不得分。 |
|  |  | 7 | 根据供应商提供的质量保证措施进行综合评议，最高得7分： 1）、质量保证措施方案详实，针对性强，可执行力度高的得7分； 2）、质量保证措施方案内容充分，针对性较好，可执行力度较高的得5分； 3）、质量保证措施方案内容简单，有一定针对性，可执行力度一般的得3分； 4）、质量保证措施方案内容简单，缺乏针对性，可执行力低的得1分； 5）、未提供的不得分。 |
|  | 认证体系（3分） | 3 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001）的，得1分； 供应商具有有效的环境管理体系认证证书（ISO14001）的，得1分； 供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）的，得1分； 注：上述证书认证在开标当日必须在“全国认证认可信息公共服务平台”查询为有效状态，否则不予得分，本项最高得3分。 注：提供以上有效认证证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图扫描件，否则不予认可。 |
|  | 项目负责人的技术支撑（3分） | 3 | 供应商拟派本项目的项目负责人具备工程类中级工程师及以上职称的，得3分； 注：提供项目负责人社保部门出具的供应商单位在开标截止时间前3个月内任意1个月为项目负责人缴纳社保的证明资料或供应商与项目负责人签订的劳动合同扫描件，未按要求提供的不得分； |
|  | 业绩证明（1分） | 1 | 供应商自2022年1月1日以来承接过管道检测的项目业绩；每提供一个类似项目业绩的得0.5分，累计不超过1分。（业绩证明提供中标（成交）通知书、合同、中标公示网页截图扫描件编入投标文件，日期以合同签订时间为准，未按要求提供的不得分。） |
| 价格分10分 | 满足采购文件要求且参与评审价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 参与评审价格=投标价格 价格分=（评标基准价/参与评审的价格）×10分 注：1、投标报价超过各标项最高限价（单价或合价）的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |  |
| 综合评分得分（满分100分） |  |  |  |

# 第五章  合同条款

（合同未尽事宜或合同内容需实质性调整，根据采购文件规定、中标供应商要约情况及采购人实际承诺结果据实增补或调整。）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律法规精神，甲方经过 公开招标 采购方式确定乙方为                             的提供单位，双方经协商达成以下条款：

一、项目名称、服务期限、服务内容

1.1项目名称、标项：

1.2服务期限：  自合同签订之日起30日历天内完成且通过甲方验收合格，  年   月   日—  年  月  日

1.3服务内容：

1.4服务地点：

二、合同金额

2.1合同形式：全费用综合单价包干合同。

2.2合同价为大写人民币         元（¥       ），最终结算价以实际为准。

本项目结算总价 =中标全费用综合单价×审核工程量的累计数。

主要分布情况如下表：

| 序号 | 分项内容 | 分项特征 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 （元/米） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）上表为工作量暂估，结算时按实调整。

（2）上表全费用综合单价包括但不限于材料、人工及机械费；管理费，保险费，税金，利润及其他项目检测及疏通涉及的所有费用。

（3）本合同履行期间，乙方承诺的合同单价不因市场因素和政策因素的变动而调整。

（4）若实际履约过程中，合同中无对应单价约定的，则单价须经甲方、咨询人（如有）签证后确认。实际履约过程中有新增作业内容的，则须经甲方确认后方可开展服务。

三、履约保证金

3.1履约保证金金额（人民币）： 合同总价的1% ；

3.2履约保证金形式： 以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险保单等非现金形式提交；

3.3提交时间： 合同签订后5个工作日内；

3.4履约保证金的退还： 在履行完合同条款后一次性退还履约保证金。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务如有其他转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、付款方法

5.1付款方法：

1、合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，并提交预付款保函后，预付合同价的40%；

2、出具合格的检测报告后支付至合同价的85%；

3、余款待决算审核结束后支付；

注：甲方支付前，乙方须提供正规税务发票，否则甲方有权不予支付。

进场后需提供金融机构、担保机构出具的预付款保函、保险保单等。

以上所有支付，均以财政资金到位为准，若财政资金未到位，乙方同意付款时间相应延后。

六、税费

6.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、完成质量要求

7.1 服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认，且更换的项目负责人仍需具有本招标文件要求资历。

7.2雨污水管保持完好通畅，不阻塞，作业完成后，须及时挂好防坠网，盖好窨井。

7.3疏通、清淤产生的污物由乙方自行处置，不得随意倾倒，如有违法、违规行为由乙方自行承担相应责任。

7.4如遇恶劣天气需采取应急保障措施时，乙方应无条件服从甲方的指挥，配合做好各项配合服务工作，甲方不再额外支付服务费。

7.5清淤期间应采取分段封堵、分段疏通的作业方式，整个作业期间应采取临时措施，保证管道排水畅通，同时应保证作业相应路段及相邻道路的交通畅通。正式开始疏通前，应将包含前述措施的疏通方案报甲方认可，方可进场作业。

7.6雨污水管线疏通检测要求

招标要求

管道积淤在清理后少于10%；能够体现雨污水管道错接、漏接的具体情况

管网检测评估包含的基本内容如下： 1）检测设备的要求： 设备能准确体现管道的状况（如管道的坡度、管道的内壁状况、管道内缺陷点的距离等），设备能出色完成检测任务（如检测车的速度、光源的照度、镜头的自由度、图像的清晰度、数据线的强度，设备的防水、防爆等级等）。

2）检测所需的条件： 乙方需列明检测管段的数据资料（如管材、管径等），检测管段的现场条件（如管道日常的流速、水位高度、管内及检查井内淤积厚度等）。

3）现场检测的要求： 操作规范（如指定检测的速度要求、摄像头的高度要求、照度要求等），控制过程（如现场工程师的签单表格等），突发情况的处理（如设备出现问题，或由采购人工程师现场提出更改意见后进行的处理等），管道的现场要求（如管道内的临时抽水的水位要求，管道清洗的程度等）。

4）检测项目附属项目的要求： 水流控制要求（如临时橡胶堵塞器封堵的压力要求、泵站配合的要求等），清洗的要求（清洗所达到的程度，清洗设备压力要求等），地面道路交通维护要求（如临时占道方案、交通导流方案等）。

*5）CCTV检测技术要求： 项目; 摄像和摄像机; CCD摄像机. 灵敏度（最低感光）; ≤31μχ; ≤31μχ. 视角; 45-70度; 45-70度. 分辨率; ≥400TVL; ≥30万像素. 灯光; ≥10XLED; ≥10XLED. 图像变形; ±5%; ±5%.

6）评估报告编制的要求： 缺陷点主要分为功能性缺陷和结构性缺陷（见表1），编制报告的内容要求（如包括项目信息、缺陷平面示意图、缺陷点照片等，检测结果需在现有管线图纸上体现），编制报告人员的要求（如从事培训的时间要求、从事培训人员学历要求、从事培训的机构要求等），评估打分的要素（如包括缺陷点的等级打分、管段所处地质情况打分、管段所处的地区重要性打分等）。

7）检测成果的交付要求 交付成果所包括的内容要求（如图纸的比例要求、图像的清晰度要求、检测报告的完整性要求、检测报告的条理性要求、检测工程师的签字要求等）

8）电子管网图需提供：井位坐标及定位 ；井位编号，检测成果与电子图一一对应。承包人必须提供所有检测管网的电子图。

7.7项目其他要求

人员配备要求：项目组其他成员（除项目负责人外）：每个班组至少配备CCTV检测人员1名且必须持证上岗；

班组及设备配备要求：乙方须至少投入一套班组和一套设备（CCTV管道检测仪等检测设备），如采购人要求增加作业班组及设备的，乙方应具有增添作业班组及设备的能力。

安全文明施工要求：乙方必须重视安全生产工作，确保作业期间不出安全生产责任事故。合同履约期间，中标单位未按照业主要求进行安全作业的，每发现一次扣5000元。如发生安全生产责任事故或交通事故，由乙方承担一切责任及损失。

八、违约责任

8.1合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所以损失由乙方承担。

8.2处罚制度：

（1）服务过程中未按要求做好围护、服务人员未穿戴安全防护设备的，发现一次扣2000元。

（2）乙方提交的管道检测报告、视频等资料有造假行为的，每发现一处扣除合同款的10%，并扣除履约保证金。

（3）检测资料未达到甲方要求的，需要退回重新进行检测，期间工期不予延续。

（4）工期延误的，按200元/日扣除工程款项。非乙方原因引起管道检测不能进行的，需告知甲方，否则视为管道检测未进行。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

11.4 本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份；副本双方各执叁份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

地址：                                    地址：

法定代表人                                法定代表人

或委托授权人（签字或盖章）：              或委托授权人（签字或盖章）：

签订地点：

签订日期：      年   月   日

# 第六章  投标文件格式

自评分表格

根据评分标准的表格自行制定自评分表格

一、投标格式

格式一： 封面格式：

投标文件

项目名称：        （项目名称、标项号）

项目编号：

文件类型：（资格文件\商务技术文件\报价文件）

供应商名称（公章）：

供应商地址：

年    月    日

- 评分标准对应页码

| 采购文件对应评分项 | 投标文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- |

说明：投标人可自行设计表格。

格式二：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、公司资质等）

……..

特此承诺。

供 应 商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：           年      月     日

格式三：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

近三年在政府采购活动中无重大违法记录的声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

供 应 商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：           年      月     日

格式四：供应商资格声明

供应商资格声明函

宁波高新区公共项目建设中心：

关于你贵司          （项目名称、标项号）         项目（项目编号：　　　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加采购，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参加的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供 应 商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：           年      月     日

格式五：法定代表人的身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月      日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：     岁  职务：

身份证号码：

系                                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                           （盖单位公章）

年       月        日

法定代表人身份证（正反面复印）

格式六：法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

致：              （采购人名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加          （项目名称、标项号）     项目的公开招标活动，代表本公司处理公开招标采购活动中的一切事宜。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

职务：                             职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）：

年    月    日

附：授权代表身份证复印件（正反面）、提供社保部门出具的供应商单位在开标截止时间前3个月内任意1个月为授权代表缴纳社保的证明资料或供应商单位与委托代理人签订的劳动合同复印件。

格式七：供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供 应 商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：      年    月     日

格式八：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：      （项目名称、标项号）      项目编号：

| 序号 | 采购文件 的商务条款 | 投标响应文件 的响应 | （偏离）说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履约期限 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |
| 4 | 履约担保 |  |  |

供 应 商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：      年    月     日

注：

1、如有商务偏离，在填写此表时，应做到商务应答与采购文件的商务条款一一对应。

2、如全部响应采购文件商务条款，则在本表中“偏离情况”栏注明“所有商务条款无偏离”。

格式九：技术条款偏离表

技术条款偏离表

项目名称：    （项目名称、标项号）    项目编号：

| 序号 | 采购文件 的技术条款 | 投标响应文件 的响应 | （偏离）说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

供 应 商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：      年    月     日

注：

1、如有技术偏离，在填写此表时，应做到技术应答与采购文件的技术条款一一对应。

2、如全部响应采购文件技术条款，则在本表中“偏离情况”栏注明“所有技术条款无偏离”。

格式十：类似项目业绩表

类似项目业绩表

项目名称：    （项目名称、标项号）    项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供 应 商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：      年    月     日

格式十一：项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包人单位 | 项目名称 |  | 规模 | 合同时间 |  | 管理业绩 |  |

备注：根据采购文件要求，附相关证书等资料，并提供社保部门出具的供应商单位在开标截止时间前3个月内任意1个月为项目负责人缴纳社保的证明资料或供应商与项目负责人签订的劳动合同复印件。

供 应 商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：      年    月     日

格式十二：项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 职称 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ……. |

备注：根据采购文件要求，附相关证书等资料，并提供社保部门出具的供应商单位在开标截止时间前3个月内任意1个月为项目人员缴纳社保的证明资料或供应商与项目人员签订的劳动合同复印件。

供 应 商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：      年    月     日

格式十三：主要设备配置表

主要设备配置表

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 定额功率 （KW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供 应 商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日            期：      年    月     日

格式十四：报价函格式：

报 价 函

致：  宁波高新区公共项目建设中心  ：

根据贵方为      （项目名称、标项号）      项目的采购公告（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交“电子加密投标文件”（含资格文件、商务技术文件、报价文件）     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标报价人民币：人民币         元；（￥：          ）

2、合同履约期限：      ；

3、供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

4、供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

5、本投标有效期自投标截止日起     日历天。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、已完全明确招标文件中的全部内容，保证按招标文件、投标承诺及政府采购合同要求履行；并在本投标人违反招标文件、投标承诺及政府采购合同时愿意按告知内容接受处罚。

8、供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名 ___________  职务：_____________

供应商名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

格式十五： 开标一览表(分标项编制）

开标一览表

采购项目名称：宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测

标项号：

项目编号：ZRZB-25012

| 供应商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 全费用综合单价（元/米） | 响应总报价（元） | 备注 |
| 宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测 |  |  |  |
| 响应报价（大写） | 元 |  |  |

备注：1、响应文件中《开标一览表》内容与响应文件其它内容不一致的，以《开标一览表》为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2、上表中响应总报价，四舍五入保留至个位数。如未按此要求保留小数点的须按此规定进行修正，拒绝修正的作无效标处理。

供应商(盖公章)：                    法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：       年    月    日

格式十六：投标报价明细表（分标项报价）

投标报价明细表

采购项目名称：宁波高新片区雨污管网综合改造工程cctv检测

标项号：

项目编号：ZRZB-25012

| 标段一 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 | 终点 | 道路长度（米） | 街道 |
| 通途路 | 福明路 | 世纪大道 | 1145 | 新明街道 |
| 通途路 | 世纪大道 | 院士路 | 2260 | 新明街道 |
| 福明路 | 江南路 | 通途路 | 976 | 新明街道 |
| 朱一路 | 江南路 | 明珠路 | 365 | 新明街道 |
| 朱一路 | 明珠路 | 达升路 | 305 | 新明街道 |
| 丹桂路 | 世纪大道 | 清水桥路 | 270 | 新明街道 |
| 清水桥路146弄 | 甬江大道 | 江南路 | 160 | 新明街道 |
| 小计 |  |  | 5481 |  |
| 小区名称 |  |  | 面积（万平方） |  |
| 滨江花苑 |  |  | 8.12 | 新明街道 |
| 小计 |  |  | 8.12 |  |
| 标段一：检测道路管线长度16443米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度12992米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |
| 名称 | 长度（米） | 全费用综合单价（元/米） | 该标段总报价（元） |  |
| 道路管线 | 16443 |  |  |  |
| 小区管线 | 12992 |  |  |  |

| 标段二 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 |  | 终点 |  | 道路长度（米） | 街道 |
| 通途路 | 院士路 |  | 剑兰路 |  | 2060 | 聚贤街道 |
| 通途路 | 剑兰路 |  | 东外环路 |  | 945 | 梅墟街道 |
| 明新路 | 朱一路 |  | 沧海路 |  | 231 | 新明街道 |
| 丹桂路 | 清水桥路 |  | 新杨木碶河 |  | 840 | 新明街道 |
| 丹桂路 | 新杨木碶河 |  | 院士路（东侧河道） |  | 230 | 新明街道 |
| 梅景路 | 渡驾桥江 |  | 梅墟路 |  | 247 | 梅墟街道 |
| 梅景路 | 梅墟路 |  | 云杉路 |  | 486 | 梅墟街道 |
| 梅景路 | 云杉路 |  | 沿山干河 |  | 350 | 梅墟街道 |
| 清水桥路148弄 | 甬江大道 |  | 江南路 |  | 148 | 新明街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 5537 |  |
| 小区名称 |  |  |  |  | 面积（万平方） |  |
| 锦城花园 |  |  |  |  | 3.18 | 新明街道 |
| 名仕嘉景苑 |  |  |  |  | 0.97 | 新明街道 |
| 翡翠湾 |  |  |  |  | 3.89 | 新明街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 8.04 |  |
| 标段二：检测道路管线长度16611米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度12864米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 长度（米） |  | 全费用综合单价（元/米） |  | 该标段总报价（元） |
| 道路管线 |  | 16611 |  |  |  |  |
| 小区管线 |  | 12864 |  |  |  |  |

| 标段三 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 |  | 起点 |  | 终点 | 道路长度（米） |  | 街道 |
| 丹桂路 |  | 院士路（东侧河道） |  | 新舟路 | 780 |  | 聚贤街道 |
| 翔云北路 |  | 腊梅路 |  | 丹桂路 | 402 |  | 聚贤街道 |
| 翔云北路 |  | 丹桂路 |  | 江南路 | 385 |  | 聚贤街道 |
| 翔海路 |  | 甬江大道 |  | 凤竹路 | 420 |  | 聚贤街道 |
| 翔海路 |  | 凤竹路 |  | 百合路 | 135 |  | 聚贤街道 |
| 翔海路 |  | 百合路 |  | 腊梅路 | 227 |  | 聚贤街道 |
| 瑞昌路 |  | 甬江大道 |  | 丹桂路 | 680 |  | 聚贤街道 |
| 新舟路 |  | 甬江大道 |  | 腊梅路 | 250 |  | 聚贤街道 |
| 新晖南路 |  | 甬新河 |  | 光华路 | 765 |  | 聚贤街道 |
| 翔天路 |  | 文康路 |  | 文智路 | 380 |  | 聚贤街道 |
| 晶辉路850弄 |  | 梅墟路 |  | 晶辉路 | 746 |  | 梅墟街道 |
| 汇海路(总部基地二期内环)工程 -光华路290弄、华云巷 |  | 汇海路西侧 |  |  | 340 |  | 聚贤街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 5510 |  |  |
| 小区名称 |  |  |  |  | 面积（万平方） |  |  |
| 永久花园 |  |  |  |  | 1.33 |  | 新明街道 |
| 95国际 |  |  |  |  | 3.04 |  | 新明街道 |
| 新城国际 |  |  |  |  | 2.52 |  | 新明街道 |
| 金东岸 |  |  |  |  | 1.23 |  | 新明街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 8.12 |  |  |
| 标段三：检测道路管线长度16530米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度12992米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 长度（米） |  | 全费用综合单价（元/米） |  |  | 该标段总报价（元） |  |
| 道路管线 | 16530 |  |  |  |  |  |  |
| 小区管线 | 12992 |  |  |  |  |  |  |

| 标段四 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 |  | 终点 |  | 道路长度（米） |  | 街道 |
| 北二路 | 渡驾桥江 |  | 陈渡界北一河(2) |  | 446 |  | 梅墟街道 |
| 翔天路 | 文智路 |  | 光华路 |  | 180 |  | 聚贤街道 |
| 菁华路 | 凌云路 |  | 聚贤路 |  | 635 |  | 聚贤街道 |
| 菁华路 | 聚贤路 |  | 大东江支流(2) |  | 372 |  | 聚贤街道 |
| 菁华路 | 大东江支流(2) |  | 陈郞桥江 |  | 539 |  | 聚贤街道 |
| 菁华路 | 新梅路 |  | 东外环路 |  | 452 |  | 梅墟街道 |
| 春江路 | 扬帆路 |  | 光华路 |  | 360 |  | 聚贤街道 |
| 广贤路 | 翔云路东侧 |  | 创苑路 |  | 425 |  | 聚贤街道 |
| 广贤路 | 创苑路 |  | 聚贤路 |  | 590 |  | 聚贤街道 |
| 文康路 | 院士路 |  | 新晖南路 |  | 290 |  | 聚贤街道 |
| 文智路 | 院士路 |  | 新晖南路 |  | 200 |  | 聚贤街道 |
| 江南路158弄 | 江南路 |  | 创客大道 |  | 240 |  | 聚贤街道 |
| 创客大道 | 聚贤路 |  | 陈郞桥江 |  | 400 |  | 聚贤街道 |
| 兴根路 | 菁华路 |  | 木槿路 |  | 350 |  | 梅墟街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 5479 |  |  |
| 小区名称 |  |  |  |  | 面积（万平方） |  |  |
| 宾果公寓 |  |  |  |  | 1.93 |  | 新明街道 |
| 中宁花园别墅 |  |  |  |  | 2.74 |  | 新明街道 |
| 公园里二期 |  |  |  |  | 2.03 |  | 新明街道 |
| 华苑银座 |  |  |  |  | 1.47 |  | 聚贤街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 8.17 |  |  |
| 标段四：检测道路管线长度16437米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度13072米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 长度（米） |  | 全费用综合单价（元/米） |  | 该标段总报价（元） |  |
| 道路管线 |  | 16437 |  |  |  |  |  |
| 小区管线 |  | 13072 |  |  |  |  |  |

| 标段五 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 |  | 终点 |  | 道路长度（米） |  | 街道 |
| 东外环路 | 甬江 |  | 通途路 |  | 4242 |  | 梅墟街道 |
| 扬帆路 | 梅墟路 |  | 云杉路 |  | 500 |  | 梅墟街道 |
| 北三路 | 新梅路 |  | 渡驾桥江 |  | 260 |  | 梅墟街道 |
| 枫香路 | 陈渡界北一河(2) |  | 云杉路 |  | 290 |  | 梅墟街道 |
| 云杉支路 | 云杉路 |  | 沿山干河 |  | 120 |  | 梅墟街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 5412 |  |  |
| 小区名称 |  |  |  |  | 面积（万平方） |  |  |
| 梅沁园 |  |  |  |  | 9.67 |  | 梅墟街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 9.67 |  |  |
| 标段五：检测道路管线长度16236米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度15472米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 长度（米） |  | 全费用综合单价（元/米） |  | 该标段总报价（元） |  |
| 道路管线 |  | 16236 |  |  |  |  |  |
| 小区管线 |  | 15472 |  |  |  |  |  |

| 标段六 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 |  | 终点 |  | 道路长度（米） |  | 街道 |
| 梅墟路 | 黄杨路 |  | 江南路 |  | 820 |  | 梅墟街道 |
| 梅墟路 | 江南路 |  | 梅景路 |  | 755 |  | 梅墟街道 |
| 梅墟路 | 梅景路 |  | 凌云路 |  | 255 |  | 梅墟街道 |
| 梅墟路 | 凌云路 |  | 菁华路 |  | 1100 |  | 梅墟街道 |
| 红松路 | 陈渡界北一河（2） |  | 云杉路 |  | 305 |  | 梅墟街道 |
| 红松路 | 云杉路 |  | 沿山干河 |  | 116 |  | 梅墟街道 |
| 菁华路 | 陈郞桥江 |  | 新梅路 |  | 900 |  | 梅墟街道 |
| 扬帆路 | 冬青路 |  | 新梅路 |  | 950 |  | 梅墟街道 |
| 扬帆路 | 渡驾桥江 |  | 梅墟路 |  | 270 |  | 梅墟街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 5471 |  |  |
| 小区名称 |  |  |  |  | 面积（万平方） |  |  |
| 香洲晓筑 |  |  |  |  | 2.58 |  | 新明街道 |
| 软件园 |  |  |  |  | 5.45 |  | 聚贤街道 |
| 小计 |  |  |  |  | 8.03 |  |  |
| 标段六：检测道路管线长度16413米（道路长度3倍计）， 检测小区管线长度12848米（小区面积0.16倍计）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 长度（米） |  | 全费用综合单价（元/米） |  | 该标段总报价（元） |  |
| 道路管线 |  | 16413 |  |  |  |  |  |
| 小区管线 |  | 12848 |  |  |  |  |  |

备注：

- 投标全费用综合单价包括但不限于包含材料、人工及机械费；管理费，保险费，税金，利润及其他项目检测及疏通涉及的所有费用。所有管径统一报价，投标人需根据标段管线情况，综合考虑报价。

- 以上工程量暂估，最终按实结算。

供应商(盖公章)：                    法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日    期：       年    月    日

格式十七：中小企业声明函格式：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）   的（项目名称）       采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）    ，属于 其他未列明行业   ；承建（承接）企业为  （企业名称）     ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于                 （中型企业、小型企业或微型企业）；

2. （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为（企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于                 （中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十八：商业贿赂行为承诺书：

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：宁波高新区公共项目建设中心

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省、市、区政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与其他参与政府采购活动供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商名称（并加盖公章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或加盖章）：

- 签署日期：          年        月        日

格式十九：残疾人福利性单位声明函：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位承担工程（提供本单位制造的货物/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：   年  月  日

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X （人） | 营业收入 Y （万元） | 资产总额 Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜100000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |