公开招标采购文件

项目编号：NBITC-202430969G

项目名称：浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目

采购单位：浙江纺织服装职业技术学院

代理机构：宁波市国际招标有限公司

2024年10月

温馨提醒

1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、中标后须提供纸质投标文件2套。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  招标内容与技术需求	5

第三章  商务条款	30

第五章  评标办法及标准	47

第六章  采购合同样本	61

第七章  附件	65

- 招标公告

发布日期：2024年10月22日

项目概况 浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2024年11月12日 14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202430969G

项目名称：浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目

预算金额（元）：1450000

最高限价（元）：1450000

采购需求：

标项名称:智慧校园数据治理及监管高台建设

数量: 1

预算金额（元）:1450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：学校在智慧校园新基座基础上初步构建了大内控体系，拟进行学校智慧校园数据治理及监管高台项目建设，主要内容包含：强化数据基座能力，整合经济控制集群、人力资源控制集群、业务控制集群、监督控制集群，深化推进数据治理，实现业务纵向横向贯通，并开发建设审计数据治理应用、人才培养工作状态数据治理应用、职教大脑数据治理应用、诊改数据治理应用、高等教育基层统计数据治理应用、信息化项目管理、统一收支平台、智能化技术应用等应用，从技术和业务两个视角构建学校智能监管应用支撑运营体系，以党建统领整体智治，经济域、业务域、人力域及监督域四大应用集群建设监管高台，发布监管报告，提供多维度驾驶舱辅助校领导、业务处室等进行业务办理督导、决策分析等工作，全面提升“数智化大内控”水平。

备注：/

合同履约期限：合同签订后1个月内完成职教大脑上报平台的对接建设；5个月内，完成系统全面上线；试运行上线3个月后，进行系统验收。总建设周期10个月内完成整个系统的建设并完成正式验收。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年10月22日至2024年10月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。获取采购文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月12日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2024年 2024年11月12日14:00

开标地点（网址）：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼开标大厅（二）,本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江纺织服装职业技术学院

地    址：宁波江北区风华路495号

传     真：

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-86329398

质疑联系人：戴老师

质疑联系方式：0574-86329371

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传     真：

项目联系人（询问）：郑灵、应波、王旭睿、严锋

项目联系方式（询问）：0574-87128864、0574-87629230

质疑联系人：夏伟立

质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市财政局政府采购监管处

地    址：/

传     真：/

联   系  人：李老师

监督投诉电话：0574-89388042

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  招标内容与技术需求

一、服务内容、要求、质量：

  - 项目背景

1.政策背景

教育信息化支撑和引领教育现代化，是教育改革和发展的重要推手，信息化已成为高等学校提升教育综合实力的重要实现手段。

党的二十大报告提出“推进教育数字化”，教育数字化转型已成为我们教育改革发展的重要战略主题，我国教育信息化正迈向数字化转型新阶段。高质量发展是国家《“十四五”教育发展规划》新时代教育发展的主题，高水平的管理效能和完善的内部治理体系是教育高水平发展的保障和支撑，提升数智化治理能力水平是我国教育顺应数字化时代的必然选择。

2018年4月，教育部印发的《教育信息化2.0行动计划》强调，要探索信息时代教育治理新模式，深化教育大数据应用，全面提升教育管理信息化支撑教育业务管理、政务服务、教学管理等工作的能力，要充分利用云计算、大数据、人工智能等新技术，构建全方位、全过程、全天候的支撑体系，助力教育教学、管理和服务的改革发展。2019年2月，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》，重点部署了面向教育现代化的十大战略任务，其中明确强调，要推进教育治理体系和治理能力现代化。2019年4月《教育部&财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》中，明确将提升学校治理水平作为改革发展的重要内容之一，要求“完善以章程为核心的现代职业学校制度体系，形成学校自主管理、自我约束的体制机制，推进治理能力现代化”。2020年9月教育部等九部委联合印发了《职业教育提质培优行动计划（2020-2030）》，明确要求“实施职业教育治理能力提升行动，聚焦健全职业教育标准体系、完善办学质量监管评价机制，打造高素质专业化管理队伍”。2021年3月，教育部印发了《关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》（教科信函【2021】13号），明确指出：到2025年，新时代教育管理信息化制度体系基本形成，信息系统实现优化整合，数据实现“一数一源”，数据孤岛得以打通，数据效能充分发挥，服务体验明显提升，实现教育决策科学化、管理精准化、服务个性化水平全面提升，支撑构建高质量教育体系。2022年3月在教育部举行的新闻发布会上，教育部职业教育与成人教育司司长陈子季表示，将建设职业教育数字化“1+5”体系，即职业教育决策大脑系统和决策支持中心、专业教学资源中心、精品在线开放课程中心、虚拟仿真实习实训中心、职业学校治理能力提升中心。近年来，以高校“人、财、事、物”为代表的业务信息系统的长期运行和服务，沉淀了大量数据资产，这些资产成为高校在数据时代发展建设的基础，为基于数据的应用创造了前置条件，以数据驱动和以用户为中心特征的两类创新应用大量涌现。职业院校信息化顶层设计不断加强，“一张表”和“一站式”理念深入引领，推动传统管理向“上升为治理，下沉为服务”的二元化管理演进，助力教育治理体系和治理能力现代化，信息化水平的提升已经成为高校治理“提质增效”的主要发力点。

2.实践基础

“十三五”期间，特别是浙江省优质校建设过程中，学校在智慧校园方面开展了积极的探索与实践，智慧校园建设构架初步形成。学校2012年开始启动数字校园建设，至今为止已建设或集成了26个业务应用系统。

为了深入贯彻落实国家的相关政策文件要求，浙江纺织服装职业技术学院高度重视数字化转型工作，相继制定实施了《学校“十四五”信息化发展规划》、《学校数字化改革工作方案》、《学校信息化系统建设三年实施计划（2023-2025）》、《学校“十四五”数智化大内控体系建设规划》、《学校党建统领智治体系建设规划》、《信息化项目建设管理办法》、《学校数据管理办法》等文件，并于2023年2月开始着手建设智慧校园基座系统项目，与北京用友政务软件股份有限公司建立战略合作关系，合力构建了一个“高起点、高标准、高水平”的智慧校园数智化新基座系统。在校方和中标人共同努力下，通过近一年的项目建设，智慧校园数智化新基座系统取得了阶段性的胜利和一定的成效，截止目前业已完成了技术平台、低代码开发平台、统一门户的构建，并实现了经济控制域的数据治理、业务闭环及数据共享，达到了项目既定的目标和任务。

为了进一步完善落实《学校数字化改革工作方案》、《学校“十四五”数智化大内控体系建设规划》、《学校信息化系统建设三年实施计划》，以数字化改革为引领，一体推进党建工作和事业发展，整体构建党建统领智治体系和数字化大内控体系双轮引擎，拟基于前期智慧校园基座系统的建设基础上，对智慧校园基座系统进行完善与深化应用。

  - 建设目标

紧贴校院内部治理和数字化改革的工作实际，以“数智化大内控”体系的建设为契机，基于现有的智慧校园基座系统进行深化应用。在现有建设成果的基础上，按照数字化改革要求，贯彻以“数字化”、“规范化”、“集约化”的设计理念，构建网络互联通、业务广覆盖、数据大集中、信息共享用的数智化大内控体系，进一步做到校院综合应用“全覆盖”，业务交互协同“全动态”，集群协同应用“全动态”，数据关联协同“全串联”，充分体现高校内部治理的“大数据”、“大融合”、“大协同”，实时、动态地全面反映校园数智化大内控综合运行状况，全面提升数智化大内控工作管理水平，为教育数字化实践提供强有力的支撑。

从技术和业务两个视角构建学校智能监管应用支撑运营体系，通过合理的建设规划，大数据、低代码开发平台、RPA智能机器人、智能客服等技术手段，让学校数据资产能更好的为数字化发展赋能，对经济控制、业务控制、人力控制与监督控制四大应用集群进行事前、事中、事后的监察，结合分析监察高台提供的自动风险报告，持续督导相应的业务部门与工作人对风险点进行整改、再检查、再整改，直至终结风险处置并予以评价。

  - 建设内容

以技术创新赋能学校高质量发展，以软硬结合实现智慧校园升级为目标。通过构建智慧校园一体化基座系统，从高校智慧校园出发，建立全面性数字化环境优化体系、运用现代技术平台，低代码开发平台对教学管理，实验实训，5G服务，教学资源等进行数据化、嵌入式监管，并对全域教育教学智能化识别与结构化处置，形成数智化校园分析决策体系，最终反哺高校智慧校园优化，全面提升高校内部治理能力和智能服务水平。

基于现有智慧校园新基座建设内容基础上，进一步深化和完善大内控体系建设，通过浙江纺织服装职业技术学院智慧校园基座系统数据治理及监管高台的搭建， 本期构建财务收支数据的统一归集系统，进行业务、财务、银行三端的对账。并且，在经济控制集群的基础上，整合人力资源控制集群、业务控制集群、监督控制集群，并开发建设审计数据治理应用、人才培养工作状态数据治理应用、信息化项目管理等，从技术和业务两个视角构建学校智能监管应用支撑运营体系，通过合理的建设规划，让学校数据资产能更好的为数字化发展赋能，经济控制、业务控制与人力控制三大应用集群进行事前、事中、事后的监察，结合分析监察高台提供的自动风险报告，持续督导相应的业务部门与工作人对风险点进行整改、再检查、再整改，直至终结风险处置并予以评价。通过智能监管，提供多维度驾驶舱辅助校领导，业务处室等进行业务办理督导等工作。

将技术平台与智能服务相结合，从而反哺于学校的流程服务。通过AI平台+算法+知识图谱技术，以统一的智能交互方式和智能服务，助力学校更便捷、更低成本地，进行校园治理。达到高校治理的管理要求，辅助领导决策支持，全面提升“数智化大内控”水平。

  - 系统功能需求

    - 基于低代码开发平台补充学校多项数据报送、数据归集等场景业务服务

使用学校现有低代码开发平台，开发相关应用功能，主要包括以下：

- 审计数据报送填报应用功能：

为实现审计数据上报数据自动化可以做到，对应其中审计数据暂无系统支撑的数据进行低代码开发填报表单，让对应老师进行填写。通过数据中台抽取相关的数据进行清洗和整合，可以实现数据流通，数据复用，数据上报系统化，例如：出国管理系统-出国团组情况表，出国系统管理-出国人员情况表等。

- 人才培养工作状态数据填报

为实现状态数据上报数据自动化可以做到，对应其中状态数据暂无系统支撑的数据进行低代码开发填报表单，让对应老师进行填写。通过数据中台抽取相关的数据进行清洗和整合，可以实现数据流通，数据复用，数据上报系统化，例如：表学校概况表、联系表等。

- ★信息化项目管理

信息化项目管理系统是根据学院信息化管理业务工作的要求，实现了项目的分层次、管过程管理，存放信息化项目建设过程中的相关数据和文件，实现相关文件电子化。夯实项目管理工作，实现了项目的全生命周期信息管理。

    - 数据基座能力拓展

在现有数据基座平台功能的基础上，根据业务需要，对数据基座功能进行完善、优化、拓展，进一步提升平台的数据治理能力和应用能力，将数据基座的应用延伸覆盖到人力控制集群、业务控制集群、监督控制集群，在新一轮的高校智慧校园建设、现代化治理改革进程中，支撑智慧校园建设经济控制域为核心，打通六大经济域，实现数据的共享共用，数据可应用可追溯，更好的发挥数据价值。

- 数据中心功能拓展

（1.1）★实现非结构化数据存储与管理

- 对象存储引擎，MinIO 是一个基于Apache License v2.0的对象存储服务。服务安装后，可以直接通过浏览器登录系统，完成文件夹、文件的管理方便使用。

- 文件可视化管理，用户可以通过文件模块管理对需要存储的文件进行组织和分类设置。提供可视化管理功能，进行目录的创建，删除，以及文件的上传，删除，下载。并且支持对文件服务器上传，下载，删除进行监控。

- 提供http接口交互能力。提供http接口供其他服务远程调用远程调用上传和远程调用下载。

（1.2）数据接入方式扩充

为丰富平台的数据计入方式，提供了线下数据文件导入功能，允许用户通过多样化的方式将数据集成到平台中。文件采集方式通过采集模板管理、采集任务管理、数据报送等功能实现。

- 数据集成功能拓展

- （2.1）DI工具轻量化改造适配

对学校现有数据基座的数据可视化集成工具进行国产化适配及轻量化改造，打破之前传统的客户当部署模式，改为轻量化集成部署，提供丰富流程组件，通过托拉拽方式快递定义数据处理流程，支持表输出自动建表等。由C/S架构改为B/S架构,开发Web界面，将原有的客户端界面转换为HTML、CSS和JavaScript实现的网页。页面及功能优化,对DI工具的代码进行审查和优化,简化DI工具的用户界面,开发画布功能，引入数据缓存机制。

- （2.2）★打造数据开发中心

数据开发中心为现有数据基座提供更加丰富的DI工具组件，支持应用组件更加便捷的为学校数据基座进行数据采集、清洗等流程构建。数据开发工作台，提供多样化的数据接入方式，支持结构化、非结构化、流数据等多种数据类型，提供直观、易用的数据开发组件，帮助用户快速构建数据流程及应用，丰富的数据处理和分析工具。

指标模型库构建，平台提供了强大的指标模型构建功能，支持基于表（Table-based）和基于SQL（SQL-based）两种方式来构建指标模型。提供了图形化页面来设置指标计算公式。可以支撑后续监管高台建设，定义业务监管模型，构建智能监管中心。

多环节数据流程构建，基于数据开发中心，数据工程师可以迅速而高效地实现数据流程的构建，以及实时的线上调试。可以定义数据源、设置数据处理逻辑、构建数据模型，并通过可视化的方式监控整个数据流程的执行情况。为用户提供了一站式的解决方案。

- 数据资产及共享功能拓展

新增数据资产统计地图，数据资产地图以图形化的方式展示数据资产的分布、关联和流动情况，列出组织内所有的数据资产，包括数据库、数据表、数据文件等。

完善数据资源体系，在现有的资源体系基础上，支持将指标、主题表、报表等数据资源注册为资产，支持管理层或运维层从顶层视角快速了解当前资源相关的统计数据，并根据资源类型快速定位数据资产。

资产类型扩充，为了充分挖掘和利用数据的价值，平台支持更广泛的数据资产来源，包括但不限于指标、主题表、报表等，通过统一的注册流程，提交详细的资产信息，包括数据的来源、类型、描述、使用场景等。

数据资产分类，完善数据资产体系的过程中，对数据资产进行分类是一项重要的工作，它有助于更好地识别、管理和利用数据资源。同时，根据数据的不同分类，可以采取相应的管理和安全措施，确保数据的安全性和合规性。

新增数据资产共享交换统计分析，新增数据资产共享交换统计分析，帮助校领导更好地理解和评估数据资产共享交换的效率和效果，通过对数据类型、主题域、订阅部门的筛选，查看不同部门或不同主题域之间数据共享交换的情况。

- ★数据安全功能拓展

新增数据分级分类，数据分类分级是一个系统性的过程，旨在通过评估数据的价值、敏感性和重要性，将数据划分为不同的类别和级别。

新增敏感数据管理，基于已设定好的数据分类与分级，可以进一步定义敏感数据类型。

新增敏感数据脱敏，平台通过制定和管理数据脱敏规则，敏感数据中的关键信息可以被替换、截断或加密，以降低敏感数据在非授权访问下的风险。

    - 深化数字治理与应用

在现有的数据治理平台上，构建一系列创新的数据治理应用，旨在进一步推动校内全业务数据的深度整合。基于前期在经济控制集群中取得的成果，我们将把数据基座的应用范围扩展至人力控制集群、业务控制集群以及监督控制集群，以实现更广泛的数据驱动决策和业务流程优化。这一整合过程将涵盖多个关键环节，包括数据标准处理，包括数据标准处理、数据汇聚、数据转标、数据检查校验规则、数据质量报告、数据共享等，促进跨集群、跨部门的数据流通和协作。通过这一轮的数据整合，我们期望能够提升校内各业务集群的决策效率和业务响应速度，为学校的长期发展提供强有力的数据支持，同时推动我们学校在数据治理和应用方面的能力提升。

- ★职教大脑数据治理与应用

为了推进高校数字化转型，推动职业院校的数字校园建设，提高数字化水平，通过职大脑数据上报，为职业教育的现代化发展提供有力支持。并且在数据上报的过程中，可以收集和分析职业教育的教学、管理、科研等方面的数据，为教育决策提供科学依据，优化教育资源配置，提高教育质量。职教大脑数据上报平台也是教育部监测全国职业院校教育情况的重要平台，有助于教育部门及时了解和掌握职业院校的办学情况，加强教育管理，推动职业教育的健康发展。将综合性数据上报教育部，可在平台展示学校的办学成果和特色，提高学校的知名度和影响力，为学校的发展赢得更多的机会和资源。因此要做到依照教育部的上报要求，对有关数据进行整合、汇集、检验、清洗、转换，进行数据稽核，数据质量监控，确保上报数据的准确性、合理性最终实现自动上报，同时进行关键指标数据分析展示。

a.准备工作

对职教大脑上报要求的90多张表按部门进行梳理，明确每张表的归口部门，是否有系统支撑，并提供详细的对接策略。

b.数据汇聚

依据数据中台现有的DI工具，完成90多张表的数据转换的配置，实现数据从业务系统汇聚到数据中台。实现数据抽取、增量抽取、作业配置、定时任务配置功能。

c.数据规则建立

根据《全国职业教育智慧大脑院校中台高职数据标准及接口规范》文件中对每张表的字段长度是否符合要求、是否必填、代码集是否合规建立相关规则。

d.数据稽核结果

通过数据中台的稽核结果查询功能，将数据检测的结果按照不同归口部门进行导出，形成各部门分管的上报表单的数据质量检查报告。

e.数据清洗

表中数据基础属性的处理、表中数据合理与重复的问题处理与分析、表与表直接关联关系的问题处理。

f.数据质量监控

对数据状态、数量、执行情况进行监控，对执行错误的结果及时处理，保证数据上报整个流程的完整性，及时性。

g.数据展示

针对上报后的最终结果数据，进行可视化数据展示,包括报表展示、数据大屏展示。

- ★人才培养工作状态数据治理应用

高等职业院校人才培养工作状态数据采集平台”是高职评估新方案的重要组成部分，也是其特色和亮点。院校应充分认识该数据采集平台的意义和深刻内涵，切实做好数据采集（建设）和数据分析（使用）工作。应利用好数据采集平台来完善教学质量保障体系，促进教学管理制度化、规范化和标准化，从而提升管理水平，提高管理效益，深化内涵建设，使高职院校逐步从规范管理向知识管理方向迈进。因此要做到依照教育部的上报要求，对有关数据进行整合、汇集、检验、清洗、转换，进行数据稽核，数据质量监控，确保上报数据的准确性、合理性最终实现自动上报，同时进行关键指标数据分析展示。

a.准备工作

基于状态数据上报模板，对其中要求的80多张表进行数据建模，建立状态数据数据字典根据数据特征及数据来源，确定其中需要手工录入或导入，或系统衔接导出。

b.数据汇聚

通过手工填报的表单、自动取数结合手工填报的表单的方式，进行数据汇聚。

c.数据规则建立

根据人才培养工作状态数据采集要求，对每张表的字段长度是否符合要求、是否必填、代码集是否合规建立相关规则。

d.数据稽核结果

通过数据中台的稽核结果查询功能，将数据检测的结果按照不同归口部门进行导出，形成各部门分管的上报表单的数据质量检查报告。

e.数据清洗

表中数据基础属性的处理、表中数据合理与重复的问题处理与分析、表与表直接关联关系的问题处理。

f.数据质量监控

对数据状态、数量、执行情况进行监控，对执行错误的结果及时处理，保证数据上报整个流程的完整性，及时性。

g.数据展示

针对上报后的最终结果数据，进行可视化数据展示,包括报表展示、数据大屏展示。

- ★审计数据治理与应用

随着信息技术的发展和应用，大量数据的产生和积累为审计工作提供了更多的支持和可能性。数据采集作为审计工作的重要环节，对于高校审计的有效开展起着至关重要的作用。通过对高校内部各类数据的采集和分析，可以更好地了解高校的运行情况和管理效果，为高校领导部门提供科学决策支持。高校审计数据治理与应用的意义在于进一步完善和提升高校审计工作的效率和质量，为高校的可持续发展提供有力保障。因此要做到依照教育部的上报要求，对有关数据进行整合、汇集、检验、清洗、转换，进行数据稽核，数据质量监控，确保上报数据的准确性、合理性最终实现自动上报，同时进行关键指标数据分析展示。

a.准备工作

对审计数据涉及的50多张表按部门进行梳理，明确每张表的归口部门，是否有系统支撑，并提供详细的对接策略。

b.数据汇聚

依据数据中台现有的DI工具，完成50多张表的数据转换的配置，实现数据从业务系统汇聚到数据中台。实现数据抽取、增量抽取、作业配置、定时任务配置功能。

c.数据规则建立

根据审计数据采集要求，对每张表的字段长度是否符合要求、是否必填、代码集是否合规建立相关规则。

d.数据稽核结果

通过数据中台的稽核结果查询功能，将数据检测的结果按照不同归口部门进行导出，形成各部门分管的上报表单的数据质量检查报告。

e.数据清洗

表中数据基础属性的处理、表中数据合理与重复的问题处理与分析、表与表直接关联关系的问题处理。

f.数据质量监控

对数据状态、数量、执行情况进行监控，对执行错误的结果及时处理，保证数据上报整个流程的完整性，及时性。

g.数据展示

针对上报后的最终结果数据，进行可视化数据展示,包括报表展示、数据大屏展示。

- ★诊改数据治理与应用

职业院校诊改数据治理与应用的建设理念应该是数据驱动。数据是现代社会的核心资产，通过数据的收集、分析和挖掘，可以更好地了解和把握教育教学的实际情况和存在问题，从而有针对性地进行改进和提升。职业院校诊改数据治理与应用应该建设一个全面、精准、实时的数据采集和管理系统，将各个环节的数据进行整合和分析，为决策提供有力支持。因此要做到依照教育部的上报要求，对有关数据进行整合、汇集、检验、清洗、转换，进行数据稽核，数据质量监控，确保上报数据的准确性、合理性最终实现自动上报，同时进行关键指标数据分析展示。

a.准备工作

根据诊改上报要求，在数据中台中建立诊改数据库和上报库，在两个库中依照相关表信息对应的表单。

b.数据汇聚

基于诊改上报数据的要求，通过数据中台ETL工具，将数据从各个业务系统中抽取到数据库中对应的表。实现数据增量推送，避免整表覆盖导致推送时候出现空表的现象。

c.数据规则建立

根据诊改数据采集要求，对每张表的字段长度是否符合要求、是否必填、代码集是否合规建立相关规则。

d.数据稽核结果

通过数据中台的稽核结果查询功能，将数据检测的结果按照不同归口部门进行导出，形成各部门分管的上报表单的数据质量检查报告。

e.数据清洗

表中数据基础属性的处理、表中数据合理与重复的问题处理与分析、表与表直接关联关系的问题处理。

f.数据质量监控

对数据状态、数量、执行情况进行监控，对执行错误的结果及时处理，保证数据上报整个流程的完整性，及时性。

g.数据展示

针对上报后的最终结果数据，进行可视化数据展示,包括报表展示、数据大屏展示。

- ★高等教育基层统计数据治理

高等教育是国家培养人才、推动科学研究和社会发展的重要渠道，而基层教育是高等教育中不可或缺的一部分。为了了解和监测高等教育基层统计数据，教育部每年都会发布相关报表，以便各地及时掌握高等教育基层情况，为政策制定和教育规划提供数据支持。高等教育事业统计报表是学校在一定阶段（通常每年一次上报的数据节点是以教学年为单位）的教学水平、师资力量、科研能力、办学规模等方面的真实反映。对高校自身进行科学的统筹规划发挥着至关重要的作用，优化高校在新时期基础资源的配置，推动各项工作持续健康均衡发展。因此要做到依照教育部的上报要求，对有关数据进行整合、汇集、检验、清洗、转换，进行数据稽核，数据质量监控，确保上报数据的准确性、合理性最终实现自动上报，同时进行关键指标数据分析展示。

a.准备工作

根据高等教育基层统计报表上报要求，在数据中台中建立高等教育基层统计报表数据库和上报库，在两个库中依照相关表信息对应的表单。对高基上报的30多张表按部门进行梳理，明确每张表的归口部门，是否有系统支撑，并提供详细的对接策略。

b.数据汇聚

依据数据中台现有的DI工具，完成30多张表的数据转换的配置，实现数据从业务系统汇聚到数据中台。实现数据抽取、增量抽取、作业配置、定时任务配置功能。

c.数据规则建立

根据高等教育基层统计数据采集要求，对每张表的字段长度是否符合要求、是否必填、代码集是否合规建立相关规则。

d.数据稽核结果

通过数据中台的稽核结果查询功能，将数据检测的结果按照不同归口部门进行导出，形成各部门分管的上报表单的数据质量检查报告。

e.数据清洗

表中数据基础属性的处理、表中数据合理与重复的问题处理与分析、表与表直接关联关系的问题处理。

f.数据质量监控

对数据状态、数量、执行情况进行监控，对执行错误的结果及时处理，保证数据上报整个流程的完整性，及时性。

g.数据展示

针对上报后的最终结果数据，进行可视化数据展示,包括报表展示、数据大屏展示。

    - 监管高台应用场景

将技术平台与智能服务相结合，从而反哺于学校的流程服务。通过AI平台+算法+知识图谱技术，以统一的智能交互方式和智能服务，助力学校更便捷、更低成本地，进行校园治理。依托于学校现有的各类管理制度、细则以及权责清单，形成各业务领域的监管点以及监管模型,通过各类模型所形成的“观测点”,在事前、事中进行自动辨识，形成对应的监管成果，形成各领域现状及态势分析报告，挖掘各领域业务治理能力的提升点。

通过采集7条跑道及4大集群领域经的数据，构建大内控监管数据中心，形成大内控监管高台，建立监管数据仓库，通过大模型设计建立监管模型，对整合的业务数据进行动态实时监管，生成“监管报告”，达到系统自动智能监管和人工监管并行的监管模式；同时，相关异常项以及提升项，可以作为各类管理制度"立、改、废”的依据，让大内控监管来源于管理制度，“反哺”到管理制度。通过业务管控中心进行管控，打通各集群内业务及集群间业务的横向联动，实现有选择的数据牵引，以提升学校治理水平。

- 智能监管平台

通过大数据与人工智能等先进技术，可以实现对经济控制集群、人事控制集群、业务控制集群、监督控制集群四大集群各项业务活动进行全面监管，对于可能出现的问题进行自动预警、流程化处理以及灵活统计分析，最终打造集智能化、动态化、可视化三位一体的高校数智化大内控监管中心，全面提升业务经办人员业务能力的同时，便于管理者及时洞察管理漏洞，保证院校各项业务有序规范进行，从而不断提升高校教育现代化整体管理水平。

主要实现功能：监管规则管理、算法模型管理、疑点管理、辅助决策分析。

- ★全域监管

全域监管流程图，在741整体架构下，主模型结构分为建模大内控领域节点与跨域过程。形成全域监管地图。

全域监管模型，监管模型是在大内控领域节点与跨域过程中的关键指标数据统计分析结果。通过监管高台的监管指标在进行实时计算后，将结果汇总接入全域监管模型，进行分析展示。

监管高台主监控台，根据各领域的运行监管要求，建设全校运行情况的监管大屏。

- ★党建统领整体智治

从政治统领、思想引领、组织建设、群团建设、民主管理、纪检监察、安全稳定7条跑道监管目标出发，梳理各条跑道的监管指标，以数据驾驶舱的形式图形化展示分析结果，辅助领导决策。

- ★经济域监管

经济域全域监管，业务范围包括经济域预算、收支、采购、合同、资产、基建6大经济业务域，集成各经济域的重点监管指标，通过算法模型，构建跨经济域的监管指标，引入监管模型中进行实时计算，并触发监管疑点发现、预警、处理流程。

预算管理，主要监管场景：预算规模分析、总收入结构、总支出结构、总体预算执行情况、重点经费预算执行情况、项目预算执行情况、部门预算执行情况。

收支管理，主要监管场景：收支规模情况、收入情况、支出情况。

采购管理，主要监管场景：采购规模情况、科研建设类采购情况、采购分布情况、在采项目执行情况、重大项目采购情况。

合同管理，主要监管场景：合同总体情况分析、历年采购合同签订情况分析、当年各月合同签订情况分析、采购合同执行情况分析、合同预警情况分析。

资产管理，主要监管场景：资产总体情况、资产结构情况、资产价值变动情况、部门资产情况、重点资产价值情况。

基建管理，主要监管场景：项目投资建成影响分析、基建项目过程管理、基建项目执行情况。

- 业务域监管

业务域全域监管，业务范围包括业务域科研、教育教学、学工管理、招生就业、水电节能、校企合作、校友管理、档案管理等学校重点业务域，集成各业务域的重点监管指标，通过算法模型，构建跨业务域的监管指标，监管高台通过数据中台，完成多个业务系统的数据提取与清洗后，引入监管模型中进行实时计算，展示监管结果，发现现行业务重点、难点、痛点，提升业务部门工作效率，督促业务部门管理提升，辅助领导决策。

★科研项目监管，科研项目数字化监管是保证科研工作正常开展、顺利完成的重要手段，对于加强科研工作的管理、规范课题研究流程具有重要意义。制定科研工作任务计划、实施情况跟踪、成果检查及反馈评估等科研监管方案，通过建立科学的监督机制，确保科研课题研究方案的顺利实施。

教育教学管理，教学工作是学院的中心工作，教学质量是学院生存和发展的生命线，是学院综合实力的反映。通过大数据技术，建立科学的教务监管体系通过严格落实监管体系，加强对教学全过程、全员、全方位管理，不断促进学院的教育教学质量建设，提高教育教学质量水平。主要监管场景：教学、专业、课程、教材、实训基地、竞赛。

学生发展监管，学工管理监管是高等教育管理中至关重要的一环，它直接关系到学生的全面发展、学业进步以及校园生活品质。从社团活动、实习实训、第二课堂、党员发展、德育考核、文明寝室获得数、学分绩点达标统计、图书借阅数量、获得奖学金统计、阳光体育运动打卡公里数、体测合格统计等方面。

招生就业，招生就业监控在高校管理中扮演着至关重要的角色，它不仅关乎高校的声誉和形象，还直接影响到高校的人才培养质量和社会的满意度。通过构建招生就业指标体系，可以时刻监控招生就业开展情况与学生就业的直接结果，也可以反向指导后续招生就业工作的提升。应通过收集招生、就业过程中的各类数据和信息，运用统计分析、数据挖掘等方法进行分析，发现问题和趋势，为决策提供支持。

招生监管指标，高职普通高考、高职职教高考招生统计，包括：录取的专业信息、各省计划数与报到数，全日制职业本科统招和自主招生的计划招生数与实际录取人数，全日制高职专科统招和自主招生的计划招生数与实际录取人数及招生生源类型等。

就业监管指标，直接就业人数、就业单位性质、规模、产业领域、起薪线、专业对口、单位所在地区等统计；升学人数、录取专业、分数、层次、硕士类型统计；参军人数、自主创业人数统计等。

效能监管，节能管理主要是学校水电管理，水电节能监管指标体系的构建，是确保学校水电资源高效利用、节能减排以及安全运行的重要手段。通过监管分析高校水电使用情况，并提供相关数据和建议，以便高校能够更有效地管理水电资源，降低能源消耗和环境影响。档案利用效率监管，档案管理是一项系统性工作，需要通过建立监管指标体系确保档案管理工作高效安全，不断提升高校档案利用效率，提升档案工作质量，加强档案管理安全保障。通过优化档案管理和服务流程，也可以提升档案服务的便捷性和高效性，进一步推动档案资源的利用效率及价值转化。主要监管指标：档案总数，数字化档案占比，档案被查询率、借阅的次数和频率，档案的数字化处理比等。

校企校友，校企合作是高职院校培养高素质技能型人才的重要模式，是实现高职院校培养目标的基本途径。加大推进校企合作力度，更好地发挥职业院校高素质技能型人才培养基地的作用，校企合作主要监管指标：校企合作数量统计、合作方式各类统计、合作内容、合作成果。

校友是学校的重要资源之一，校友信息的准确管理对于学校的校友关系的维护和发展非常重要。校友按年统计，就职单位（行政、事业）统计、面向领域统计、地域分布统计，校友资助捐赠统计等。

- 人力域监管

高校是培养人才、推动社会进步的重要场所，因此，优化和完善高校人力资源管理体系对于提高高校整体管理水平、培养更加符合社会需求的人才具有重要意义。从招聘与选拔、培训与发展、绩效管理、福利与待遇、员工关系等方面探讨如何监管高校人力资源管理体系运行情况。

高职院校的师资力量是影响其教学质量和人才培养水平的关键因素。为了提升高职院校的教育教学水平，加强师资队伍建设，建立一套科学合理的师资监管指标体系显得尤为重要。

主要监管指标：高级职称教师比例、新评审高级职称教师数、专任教师中博士比例、双师双能教师比例、年度进人计划完成情况、引进学科带头人、学术拔尖人才等情况、教学团队、科研团队引进情况、外聘教师情况、本年度新增学历进修及获得博士学位人数、本年度参加校外培训人次、参与教师发展中心培训等。

- 监督域监管

审计事务监督

对学院审计事务整体执行情况进行监管，年度审计任务，审计任务执行进度，审计结果分析，审计报告质量、审计问题整改情况等指标进行监管。

主要监管指标；年度审计任务计划与执行、审计报告与披露、审计整改追踪、审计高风险业务领域分析等。

重大事项监督

学校重大事项任务执行情况的监管，保障重大事项切实落地执行。

主要监管指标：重大事项执行情况，重大事项变更情况，重大事项绩效评价等。

- 智能监管报告

大内控智能监管报告生成：

报告生成为数据与报告模板结合，根据报告模板可以自动生成智能报告、大内控监管报告，并可在此基础上，进行相应文字调整和修改。可以实现Word、excel、pdf等多种形式导出。

报告模板为系统提前预置功能，将报告格式化为模板，在系统中设计固定模块，包括校级报告模板、院级（部门）报告、七条跑道监管报告、经济域监管报告、业务域监管报告、人力域监管报告、监督域监管报告模板等。

报告推送：

系统提供对智能监管报告向有关校领导及部门领导的主动推送，有关校领导及部门领导对报告在线浏览、下载、打印等。

报告反馈：

有关校领导及部门领导对报告进行在线意见反馈，由相关责任部门进行意见收集、整理、处理，并在线反馈处理结果。

    - 统一收支平台

- ★统一收入平台

构建学校的统一缴费平台，为各业务系统提供支付、对账功能接口，同时，系统支持对渠道收入信息汇聚，实现学校所有收入项的对账匹配与修正。

- ★统一支出平台

统一支出平台构建了学校统一支出管理业务通道，与财政国库集中支付和银行直接对接实现了从业务数据到资金实际拨付的管理。按照不同的业务类型分为批量和单笔统一支付平台。

- 银校互联

通过银校互联系统与银行联网并与统一支付平台等系统联用实现无现金支付业务管理、银行流水的查询、对账，并进行实时或定时的资金支付处理或者查询分析，实现与银行系统联接，实现在线支付，实时单位账户信息查询、明细查询、自动对账、交易查询等功能。

    - 智能应用

- 智能搜索

系统提供智能搜索功能，输入搜索关键字，返回输出搜索结果。

如：场景： 老师输入“我要出差”，系统自动搜索出学校出差相关的规章制度，需要的报销标准和注意事项。自动列出出差申请单菜单。突破传统的软件交互思维模式，无需业务经办人员通过系统找到对应菜单。

- ★AI智能助手

扩充AI算法相关功能，支持用文字指令打开操作指令，以问答形式查询数据或报表或报告等，丰富问答模型，增加公共问答知识库，支持用户对高校的公共业务知识进行问答等；

智能推荐能力扩展，包括新增服务唤起推送和新增智能问答推荐等，丰富消息形式，支持文字消息、链接消息、word报告等。

智能问答，在原有功能基础上增加包括支持用文字打开操作指令，支持以问答形式查询数据、报表或报告，通过语音或文字设置日程信息，并提醒用户等。

问答模型优化，丰富现有的问答模型，增加公共问答知识库等，支持用户对基础公共知识的问答，比如财务在高校方向的公共业务知识、基础平台知识等，也可维护浙江纺织学院经济域、人力域、业务域、监管域问答知识库，丰富问答模型能力，提示模型适用性。

- RPA机器人应用

提供 RPA 模板管理、机器人管理、权限管理、日志管理、状态管理等服务。建立控制台为中枢控制器，对流程模板，机器人，客户端，任务等进行管理控制。设计机器人工具，供开发人员使用设计器模板开发。

RPA可以在无需改造客户现有系统的基础上，依据预先设定的程序与现有用户系统进行交互完成特定的工作任务，替代繁琐和重复的事务性工作。

- 智能客服

智能客服平台系统由热线呼叫中心、智能在线客服机器，形成运营服务一体化，建立以智能化服务平台为依托，系统运维服务和业务服务为核心，服务管理体系为保障的运营服务体系。

    - 系统功能演示

本项目需对采购的系统功能进行原型设计演示。演示时间控制在20分钟内，若超过限时，评标委员会即时叫停演示，未演示的不得分。

演示方式可以选择现场系统原型演示、系统录屏演示或PPT演示，演示可以是实时动态系统或动态原型演示（建议实时动态系统），投标人可在三种中选择一种。选用PPT形式演示的，总计最高得5分。录屏演示的视频需为mp4格式，视频内容存储在U盘或光盘中。演示内容需在提交投标文件截止时间止，以U盘或光盘刻录等形式密封送达（或邮寄，以签收时间为准）宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼，应波收，超出提交投标文件截止时间止的演示内容将拒绝接收，演示分得0分。

  - 非功能性需求

- 高可用与高可靠性

系统应当依照高可用与高可靠的设计原则，并具备完善的数据、应用等多层次的备份策略。系统应支持7×24小时不间断工作。

- 可维护性

应能使管理员监视和控制用户情况、提高效率、消除隐患。同时应提供完善的监控与告警机制，提供多维度、可视化监控，并能依照不同策略及时告警。

- 高性能

平台应在高性能方面提供完善的高性能设计方案；同时应当提供丰富的性能保障方案以及性能监控工具集，来满足多场景下的性能要求。

- 安全性

平台应提供总体的安全架构包括安全防护体系、安全运维体系以及安全运营体系。

- 可扩展性

开发的系统必须充分考虑到与已有系统、其它单位系统以及将来待开发系统之间的互联，同时要考虑到未来发展的需要。

  - 信息安全需求

系统的安全性是项目稳定运行实施的基础，既要保证信息共享利用，又满足安全管理的需要。本项目建设需符合国家《信息安全等级保护管理办法》及相关文件要求。全方位的安全体系建设，需要从网络安全、管理安全、系统安全和数据安全等方面综合考虑。

1、物理安全要求：要求保证相关系统内部关键设备、存储介质的物理运行环境安全，确保设备能正常工作；

2、网络安全要求：要求保证系统内部网络的安全运行，确保各类应用系统能在统一的网络安全平台上可靠地运作；

3、系统安全要求：要求从操作系统的角度考虑系统安全措施，防止不法分子利用操作系统的一些BUG、后门取得对系统的非法操作权限；

4、应用安全要求：要求对系统内各类具体的应用系统统一提供相应的应用级安全保护。

5、信创要求：系统支持信创环境部署应用。

  - 性能需求

本项目建设将满足以下性能需求：

信息交换要求：数据库及系统的设计，要求充分考虑信息交换区设备的功能特点，保证数据在网络传送时的准确性和实时性。

系统兼容要求：应兼容IE、火狐浏览器、360浏览器、谷歌chrome浏览器等主流浏览器。

易用性要求：用户操作界面要求简洁、直观，默认的配置符合大多数用户的审美观点和使用习惯。

系统响应要求：系统必须具备负载均衡能力，以保证多用户并发访问时的系统的可靠性和系统性能不受到严重影响，具体性能要求如下：

1）故障率：平台应能提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间<48小时，平均故障修复时间<24分钟。

2） 对外提供的接口需能承受300个以上的并发访问压力，单次请求要求在1秒内返回结果。

3）在单机情况下，服务返回结果在10KB级，支持1000并发时，响应时间小于1秒，TPS大于1200。

  - 技术要求

（一）微服务架构

★本项目需要充分使用“智慧校园”基座系统已建设完成的微服务平台，符合现有的总集要求。

（1）微服务框架。采用Spring Cloud等主流微服务框架，需要利用“智慧校园”基座系统项目的微服务治理平台完成服务部署。

（2）微服务拆分。遵循业务独立，边界清晰的原则，保证单个微服务内部完成单一的业务功能。微服务之间松耦合，接口稳定，可以独立演进。

（3）层次化设计。公共微服务严格遵循服务契约定义，接口变更接受强管控；内部微服务仅限于本业务域访问，不允许跨业务访问。

（4）服务契约。服务契约符合 OpenAPI 标准；公共微服务提供显式服务契约；公共微服务的输入输出报文符合财政数据标准，支持 Restful访问协议；服务契约支持版本管理；服务契约通过软件开发平台进行统一管理；供应商要确保代码与契约的一致性。

（5）服务注册发现。支持服务的动态注册发现；支持对接提供的统一服务注册中心。

（6）服务治理能力。支持服务容错、服务限流、服务降级以及服务熔断等。

（7）分布式事务一致性。支持 TCC（Try/Confirm/Cancel）等分布式事务管理，支持完整的事务逻辑；保证服务调用的容错性、幂等性、可交换性。

（8）要求供应商遵循“智慧校园”基座系统统一的服务注册、服务发现、服务治理的微服务管理平台和管理规范。“智慧校园”基座微服务平台能接入各种技术体系的服务，能接入多种协议的服务。

（二）基于容器技术

★（1）与“智慧校园”基座系统容器平台集成，实现全流程管控，支持一键发布、版本回滚、秒级扩容/缩容。

（2）基于容器技术实现包含但不限于镜像管理、容器服务；镜像管理包括镜像的构建、存储、推送、同步等，容器服务包含集群创建、服务、配置密钥并提供调度、编排、部署等功能以及相关资源的监控管理。

（3）基于容器技术实现DevOps持续集成、持续发布、持续交付等开发运维一体化功能。

（三）体系架构

系统基于智慧校园基座系统进行体系架构设计，符合基座技术规范要求，系统要符合云服务架构，要有良好的分层体系，采用主流的多层分布式架构进行设计开发，以B/S架构方式进行实现。

（四）安全性技术要求

信息储存安全性：系统要求通过加密和安全通道等方式确保敏感信息的在交互和存储过程中的安全性。在存储上，针对所有敏感信息采用加密方式确保内容存储的安全；

用户使用安全性：在用户使用方面，采用单点退出功能确保用户的安全性。

（五）便捷性技术要求

系统应具有丰富的图形用户界面，各种标签提示清楚，提供在线帮助功能；实现单点登录等功能，方便用户在多个系统间自由的切换，用户可以通过一套身份和密码完成所有应用登录；系统应方便管理员进行远程维护和管理。

  - “智慧校园”基座系统集成需求

    - 中标人集成要求

★完成系统与学校智慧校园基座系统统一门户(包含移动端))、大数据平台、最多跑一次平台、消息中心平台的集成和对接，实现统一的用户服务入口、界面展示和消息推送，实现数据的交换与共享。

基于“智慧校园”基座系统低代码开发平台进行需求业务系统开发，熟练掌握低代码开发平台技术。

作为校园统一身份管理中心，为业务系统提供用户账户信息（用户名、密码等加密存储与传输）同步机制，同时提供多种用户认证协议支持（包括但不限于oauth2.0、CAS、SAML、radius等）。

★项目涉及与“智慧校园”基座系统集成与对接的费用(包含可能涉及到的第三方对接费用)，全部由本项目承建单位承担，如果无法协商一致，项目无法按招标要求1个月内完成项目首期上线，或者在5个月内建设完成上线，采购人有权解除合同，要求中标人承担项目违约损失。

    - 业务系统集成要求

本项目建设的业务应用系统需遵循招标方统一的UI风格要求、认证与权限管理要求、安全要求、运维与监控等要求。提供各系统之间调用服务接口方式规范，符合招标方服务契约标准，支持服务容错、服务限流、服务降级以及服务熔断等治理功能，保证接口定义清晰、性能稳定、可演进。

★具体要求实现“智慧校园”基座系统的数据管理模块与“智慧校园”业务系统数据实现互联互通。按照智慧校园统一的数据接口标准规范和数据归集方案，实现智慧校园的高校管理域、校园运营域、高校服务域、科研教学域等业务系统与基座系统集成，并将业务系统中有关数据生成、汇聚至数据仓或数据交换平台，保证基座系统与业务系统数据一致性，促进不同系统间应用和数据共享。

  - 其他技术要求

系统支持跨平台和跨浏览器访问，PC端支持windows 10及以上版本的操作系统，支持IE 11及以上版本、Chrome等主流浏览器，项目需包含移动端，移动端支持H5标准。

★系统支持微服务架构，完成与学校门户(包含移动端))单点认证后用户可通过链接地址直接访问系统内功能点。

★功能实现和数据标准必须满足《浙江纺织服装职业技术学院信息化项目建设管理办法》和《浙江纺织服装职业技术学院数据标准规范》的要求。

  - 实施需求

    - 驻场实施服务方案

- 1.11.1.1. ★数据治理与应用

项目组依据数据治理要求，协助学校开展业务系统与学校数据中心的数据归集与交换，并进行数据中心的数据标准化转换以及数据语法规则检测、关联检验等质量治理工作，按照职教大脑、人才培养状态、审计数据、诊改数据、高等教育基层统计数据治理与应用要求，公司人员驻场至少3人专职提供技术服务。

- 1.11.1.2 驻场技术服务

为更好提升智慧校园数据治理与监管高台应用的价值，公司需安排实施技术人员进行驻场技术服务，驻场人员工作时间应与学校信息中心工作相匹配。

驻场项目组除提供技术培训、技术答疑、解决系统故障问题等服务外，还应承担包括业务应用系统容器与微服务在基座平台内的发布的支持、低代码应用开发（包括职教大脑数据填报、审计数据填报、信息化项目管理等应用）、数据治理应用、监管高台应用及智能化应用的支持、数据规范维护等工作。技术人员驻场实施服务提供工作量应不少于30人月。

    - ★交付周期要求

中标方按照项目总体建设进度要求，项目实施时间从双方签订合同起，中标人须在规定时间内完成招标需求规定和要求的建设内容，具体包括：

1、2024年11月，制定整体工作计划，根据招标方要求进行调整和细化，给出具体安排和工期；

2、2024年12月，首期上线任务实现教育部职教大脑平台自动上报。按照教育部职教大脑数据上报平台数据上报要求，对有关数据进行汇集、清洗、转换、检验后，实现与教育部上报平台的对接；

3、2025年5月，完成其他所有相关功能的试运行及全面上线；

4、2025年9月，经过3个月试运行后，完成系统验收。

中标人应按招标方要求完成招标需求规定和要求的建设内容，在合同签订后1个月内满足采购人的首期上线要求，首期上线不通过，采购人有权单方面终止合同，同时中标人需要赔偿甲方相应的损失。

    - 项目实施方案

本项目需提供实施方案，方案需满足以下要求：

1、软件开发：投标人在实施方案中需要列出系统的开发进度、时间安排、采用架构等详细完整的系统开发方案。

2、试运行：投标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。对在系统使用中发生的功能和性能问题及时反馈，及时进行整改。

3、测试调优：投标人需要对本次项目建设内容进行安全测试，在工程实施过程中，应先拟出一个测试方案，具体到每一个测试步骤，与用户讨论通过后，方可按计划进行测试。

4、工作时间进度表：投标人应根据对项目的理解作出项目实施的初步计划，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项、项目顺利实施的保障方案，对整体实施进度进行把控，并经采购人审核、批准。

5、关键步骤的思路和要点：投标人需要在实施方案中列明项目开发的关键步骤的思路和要点。

6. 需求管理工具和规范化项目管理工具：投标人在实施方案中列出合理的需求管理工具和规范化项目管理工具，比如：需求管理工具有pingcode,jama,doors等，项目管理工具有甘特图、WBS、微软PPM等。

    - 项目组织管理要求

1、投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、培训、项目施工、项目验收、售后服务方案以及投标人人力资源供给方案。

2、★投标人在投标文件中，应根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责；阐述项目建设中采购人和中标人的职责。开发实施人员不少于10人。

3、采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发和验收等各项工作，投标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

4、投标人人员应具备相关的执业证书，包含但不限于高级项目经理、高级软件工程师、数据库系统工程师、信息安全工程师等职业证书。

5、如果采购人认为中标人配备的现场团队成员的水平不足以胜任本项目工作要求的，中标人必须及时更换人员。如果在采购人提出人员更换请求后，中标人符合条件的更换人员未在两周内到位的，视同违约，采购人可以无条件的按照每人6万元的标准在合同价款中扣除。

    - 计划与进度管理要求

1、进度控制：投标人在投标文件中应根据对项目的理解作出项目实施的初步计划，成为中标人后必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

2、进度汇报：中标人在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

3、沟通计划：投标人必须在投标文件中阐述项目沟通计划，确保投标人与业主之间信息沟通顺畅。

    - 质量管理要求

1、质量规范：投标人应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

2、质量计划：投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

3、质量保障活动：中标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

4、质量活动记录：中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受招标方提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

5、质量测试方案：投标人必须提供详细测试方案，包括采用测试技术、测试方法和测试报告提交形式。在工程实施过程中，中标人应先拟出一个测试方案，具体到每一个测试步骤，与用户讨论通过后，方可按计划进行测试。

    - 文档交付要求

软件项目交付物包含并不限于：需求分析报告、投标文件、合同、软件的可执行代码、数据实体模型相互关系的描述、网络系统的拓扑结构以及相关设备的配置、系统体系架构及描述、数据库安装手册、程序安装维护手册、软件使用操作手册、软件功能技术手册、系统测试报告等材料。

    - 试运行与验收

软件开发实施并调试完成，经过用户的认可后，投入不少于3个月试运行，在试运行期间，投标人应使任何故障或问题都能在收到故障通知后尽快（节、假日也不例外）被修复和解决，并给出详细修复细节报告，所有试运行期间软件的修改和变化都应在试运行结束后提供书面和电子文档。试运行稳定后可进行验收。

验收合格的条件必须至少满足：

① 项目开发任务已经完成，测试合格并上线试运行；

② 项目经过试运行，试运行时出现的问题已被解决，并得到用户认可；

③ 项目提交了完整的文档资料，并通过了采购人组织的审核。

    - 培训要求

培训类型：投标人在项目建设前后除了对业务经办人员的专项培训以外，应对招标方的系统维护人员进行系统维护培训。包括：系统管理、开发工具、平台软件等。

培训方式：采用课堂授课和参与开发实习相结合。

投标人应根据上述要求详细说明培训计划、授课人员安排、培训对象与人数、培训地点、培训时间清单。

    - 售后服务要求

1、售后服务组织体系：投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。

2、沟通机制：投标人须保持与用户的联系，随时交流系统的应用情况，成立专门工作小组为用户解决遇到的问题。

3、★质保期：项目终验合格后应提供二年免费运行维护。免费服务期满后的售后服务方式、费用，采购人根据需要，经双方协商后，签订相关售后服务合同。

4、响应时间要求：投标人在投标文件中必须明确承诺达到用户的服务响应要求：7×24小时电话或电子邮件服务，1小时内做出明确响应和安排，2小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在2小时内到达现场。

5、在质保期内，中标人应免费向采购人提供所有软件升级的服务。在设备扩容及软硬件升级时，中标人应派专业技术人员到场指导。

  - 安全保密需求

    - 服务保密要求

★中标人须在签订合同后10天内，与采购人签订保密协议。

    - 安全性、功能性能测试要求

系统须避免各种信息安全漏洞，加强安全性防护，有完善的安全解决方案。采购人可委托第三方进行安全和性能测试，如果测试中发现存在问题，中标人需尽快解决。

    - 软件安全要求

要求系统能够具有业务负载均衡功能，具有完善的安全解决方案，确保敏感数据的机密性和完整性，要求系统在数据库、数据、应用系统方面实现权限限制和身份认证，同时结合客户网络环境、硬件配置给予安全建议。

    - 软件应急方案

中标人必须提供系统应急方案，应急方案需考虑各种故障类型，分别给出解决方案。解决方案至少包括具体人员构成、工作内容、详细的应急处理流程等内容。

1、人员构成：投标人应成立项目应急处理小组，需明确小组内各岗位人员及职责，用来处理由于系统故障导致的应急事件；

2、工作内容：应急方案包括处理软件故障、硬件故障、网络故障等，比如如何处理断电，服务器响应等问题。

3、应急处理流程：要求投标人具备明确的应急处理流程，可保障在紧急情况下快速响应并处理故障问题。

    - 信息安全承诺保障

中标人承诺严格把控运维人员安全风险及系统安全风险，每月对系统进行安全监测和巡检，出具安全巡检报告。及时修复系统存在的各类安全漏洞。在政府重要活动、会议召开期间对系统进行7*24小时严密监控，一旦发现问题，要求在第一时间内关停或恢复正常服务，并尽可能的消除影响。中标人承担因系统本身漏洞所引发的信息安全事件而带来的相关法律责任。

运维期如发生重大信息安全事件，被上级单位或公安机关通报一次，从验收尾款中扣除5000元。因运维人员管理疏忽导致的上述信息安全事件，采购人保留追诉中标人连带法律责任的权力。

  - 知识产权需求

中标人应保证所提供的系统或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

本项目所有成果知识产权归采购人、中标人共同所有，采购人有权在其他项目上运用该项目成果。未经采购人书面同意，成果不得擅自扩散或提供给第三方使用。

★中标人应保证采购人在软件使用过程中，免受第三方提出的侵权起诉。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并负责解决。

- 2、交付成果

2.1.低代码平台开发应用系统：审计数据报送填报应用、人才培养工作状态数据填报应用、信息化项目管理系统。

2.2.数据基座能力强化:数据中心强化、数据集成强化、数据资产及共享强化、数据安全强化。

2.3.深化数字治理与应用：职教大脑数据治理与应用、人才培养工作状态数据治理应用、审计数据治理与应用、诊改数据治理与应用、高等教育基层统计数据治理与应用。

2.4.监管高台应用场景：智能监管平台、全域监管大屏、党建统领整体智治高台、经济域监管高台、业务域监管高台、人力域监管高台、监督域监管高台、智能监管报告系统。

2.5.统一收支平台：统一收入平台、统一支付平台、银校互联。

2.6.智能应用：智能搜索、AI智能助手、RPA机器人。

2.7.文档交付：软件项目交付物包含并不限于：需求分析报告、投标文件、合同、软件的可执行代码、数据实体模型相互关系的描述、网络系统的拓扑结构以及相关设备的配置、系统体系架构及描述、数据库安装手册、程序安装维护手册、软件使用操作手册、软件功能技术手册、系统测试报告等材料。

注：上述条款中标注“★”的条款为“实质性要求”条款，对这些条款的任何负偏离都作无效投标处理。

- 第三章  商务条款

| 序号 | 商务要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 服务期限：合同签订后1个月内完成职教大脑上报平台的对接建设；5个月内，完成系统全面上线；试运行上线3个月后，进行系统验收。总建设周期10个月内完成整个系统的建设并完成正式验收。 |  |
| ★2 | 履约保证金： （1）履约保证金金额：合同总价的1% （2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 （3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 （4）履约保证金退还时间：最终验收后7个工作日内退还。 |  |
| ★3 | 付款方法和条件: （1）合同签订生效后7个工作日内支付合同金额的50%； （2）系统首期上线后7个工作日内文付合同金额的10%； （3）系统全部测试通过并试运行上线后7个工作日内支付合同金额的 20%； （4）系统验收合格后7个工作日内支付合同金额的 20%。 |  |
| ★4 | 质保期：项目终验合格后应提供二年免费运行维护。 |  |
| 5 | 售后服务技术要求：详见《第二章 招标内容与服务需求》中“1.11.10.售后服务要求”。 |  |
| 6 | 验收要求或评价标准： 软件开发实施并调试完成，经过采购人的认可后，投入不少于3个月试运行，在试运行期间，投标人应使任何故障或问题都能在收到故障通知后尽快（节、假日也不例外）被修复和解决，并给出详细修复细节报告，所有试运行期间软件的修改和变化都应在试运行结束后提供书面和电子文档。试运行稳定后可进行验收。 验收合格的条件必须至少满足： ① 项目开发任务已经完成，测试合格并上线试运行； ② 项目经过试运行，试运行时出现的问题已被解决，并得到用户认可； ③ 项目提交了完整的文档资料，并通过了采购人组织的审核。 |  |
| 7 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |  |
| ★8 | 授予合同：按照采购文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |  |
| 9 | 合同终止：中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止协议，供应商承担全部责任。 |  |

注：本表内标有“★”的条款为“实质性要求”条款，对这些条款的任何负偏离都作无效投标处理。

- 第四章  投标须知

前附表

本前附表是本次招标项目的具体要求，如与“投标须知”和“合同条款及合同格式”的相关条款有矛盾，应以此表为准。

| 序号 | 内容及具体要求 |
| --- | --- |
| - 说 明 |  |
| 1 | 采购人名称：浙江纺织服装职业技术学院 |
| 2 | 采购人电话：0574-86329398 |
| 3 | 合同名称：浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目 |
| 4 | 招标代理公司名称：宁波市国际招标有限公司 |
| 供 应 商 |  |
| ★5 | 合格的服务来源：国内 |
| ★6 | 供应商资格要求：详见“第一章 招标公告” |
| - 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 7 | 投标报价：投标报价为完成本项目实施所需的所有费用，应包括但不限于软件开发部署、测试、检测、系统接口、验收、培训以及质保期内的系统维护服务、软件升级服务、现场及远程技术支持服务以及相关配套人工费、管理费、税金、采购代理费等一切费用。 |
| ★8 | 投标货币：人民币。 本项目最高限价：1450000元 超过最高限价（预算金额）的报价将被视为无效投标。 |
| - 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| ★9 | 投标文件组成：符合招标文件第四章“投标须知”第八条规定的“投标文件的组成”。 |
| ★10 | 投标有效期：90天 |
| 11 | 投标文件： ★1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2、以U盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常情况处理）。 3、纸质文件（中标后提供）：资格文件（正本1份，副本1份）、商务技术文件（正本1份，副本1份）、报价文件（正本1份，副本1份）。 |
| 12 | 投标截止时间及地点：详见“第一章 招标公告” |
| 13 | 开标时间及地点：详见“第一章 招标公告” |
| - 商 务 要 求 条 款 |  |
| 14 | 按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应、中标通知书确定的内容和金额签订合同。 |
| 15 | 合同签订时间：中标通知书发出30日内。 |
| 16 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 17 | 服务期限：合同签订后4个月内，完成系统开发安装部署测试并上线试运行；试运行上线3个月后，进行系统正式运行；总建设周期10个月内完成整个系统的建设并完成正式验收。 |
| 18 | 付款方法和条件： （1）合同签订生效后7个工作日内支付合同金额的50%； （2）系统首期上线后7个工作日内文付合同金额的10%； （3）系统全部测试通过并试运行上线后7个工作日内支付合同金额的 20%； （4）系统验收合格后7个工作日内支付合同金额的 20%。 |
| 19 | 履约保证金： （1）履约保证金金额：合同总价的1% （2）履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。 （3）履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。 （4）履约保证金退还时间：最终验收后7个工作日内退还。 |
| ★20 | 质保期：项目终验合格后应提供二年免费运行维护。 |
| 21 | 售后技术服务要求：详见《第二章 招标内容与服务需求》中“1.11.10.售后服务要求”。 |
| 22 | 验收要求或评价标准： 软件开发实施并调试完成上线，经过用户的认可后，投入不少于3个月试运行进行验收。在试运行期间，投标人应使任何故障或问题都能在收到故障通知后尽快（节、假日也不例外）被修复和解决，并给出详细修复细节报告，所有试运行期间软件的修改和变化都应在试运行结束后提供书面和电子文档。试运行稳定后可进行验收。 验收合格的条件必须至少满足： ① 项目开发任务已经完成，测试合格并上线试运行； ② 项目经过试运行，试运行时出现的问题已被解决，并得到采购人认可； ③ 项目提交了完整的文档资料，并通过了采购人组织的审核。 |
| 23 | 其它： （1）不允许有投标备选方案 （2）本项目不允许转包，未经采购人同意，不允许分包。 |
| - 招 标 服 务 费 |  |
| 1.本招标代理公司根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准下浮10%，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。 2.中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标代理公司支付招标服务费。 3.招标服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4.中标供应商如未按以上条款规定办理，本招标代理公司有权从其投标保证金中提取，并对不足部分进行追索。 账户信息如下： 账户名称：宁波市国际招标有限公司 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 银行账号：94090154800000191 |  |

注意：1、本前附表内打有“★”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对招标文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

2、本前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以本前附表为准。

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指浙江纺织服装职业技术学院。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”、“投标人”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“货物”系指供方按招标文件规定承担的设备、备品备件供货等。

5、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的产品的升级、调试、运维、培训以及其他类似的义务。

6、“同级政府采购监管部门”系指宁波市财政局政府采购监管处。

7、“★”系指实质性响应条款。

★三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、其他说明

（一）投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

（二）关于分公司投标

银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（三）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（四）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（五）转包与分包

1、本项目不允许转包，未经采购人同意，不允许分包。

（六）特别说明

1、投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

五、投标报价

1、投标报价货币为人民币，投标报价包含软件费、人工费、技术支持服务、利润、税金等一切费用。

2、供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

3、投标文件的货币单位为人民币元。

4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

六、投标有效期

★1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。投标有效期不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

A2、关于资格的声明函；

A3、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、商务条款响应表；

B6、技术条款响应表；

B7、技术方案设计（格式自拟）；

7.1系统架构方案；

7.2系统集成方案；

B8、业务需求功能设计方案（格式自拟）；

8.1低代码应用设计方案：

8.2数据基座能力拓展设计方案：

8.3数字治理与应用设计方案：

8.4监管高台应用场景设计方案：

8.5收支平台设计方案：

8.6智能应用设计方案：

B9、项目重点难点分析（格式自拟）；

B10、总体实施方案（格式自拟）；

B11、服务质量保障及项目风险应对方案（格式自拟）；

B12、驻场服务管理方案（格式自拟）；

B13、售后服务方案（格式自拟）；

B14、人员配备（格式自拟）；

B15、同类业绩（格式自拟）；

B16、第五章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B17、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

★九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、纸质文件需打印或用不褪色的墨水填写。采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，纸质文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（自愿提供，用于异常情况处理）1份，用封袋密封后递交。

4、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”           ；

（2）项目编号：                                   ；

（3）项目名称：                                   ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：              ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

★1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

- 电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过、顺丰、EMS等邮寄或现场递交方式送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室），联系方式：应波，0574-871629230。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

- 开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（6）开标记录签字确认；

（7）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（8）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

十三、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会依法组建。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

招标代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2、符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务报价得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后具有约束力，若投标人不确认的，则其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第五章 评标办法及评分标准》。

十四、项目终止

政府采购的国内公开招标，采购响应截止时间或评审期间，出现参与采购响应或者对采购文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，采购人有权终止招标。

十五、定标

（一）确定中标人

1、确定中标人。本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4、凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

十六、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十七、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十八、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

★十九、最高限价

1、本次公开招标设有最高限价：人民币1450000元，投标价超出各最高限价作无效标处理。

二十、招标代理服务费

1、向中标人收取招标服务费：本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的货物招标费率标准下浮10%，按照中标通知书确定的中标总金额向中标人收取招标服务费。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

二十一、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

（二）履约保证金

1、履约保证金金额：合同总价的1%

2、履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。

3、履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。

4、履约保证金退还时间：最终验收后7个工作日内退还。

二十二、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

★6、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本采购文件解释权归采购人。

- 第五章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的服务承接企业为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当按照本章评标程序中“澄清或者说明”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：根据供应商综合得分由高到低进行排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前。若投标报价也相同时，则采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购投标文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的一般资格条件的规定： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 | A1、关于资格的承诺函； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）； |
| 2 | 未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 相关网站查询记录； |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：无 | / |
| 4 | 本项目特定资格条件：无 | / |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按采购文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：                       符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第四章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第四章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标人案。 | 是否有两个投标人案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求（实质性要求采购文件中“★”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价：人民币1450000元，投标价超出最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”、“分项报价表”。 |
| 10 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

| 类别 | 评分项目 | 评标要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实力（9分） | 公司资质 | 1、投标人具有有效的ISO9001、ISO27001、ISO20000认证证书，提供1个得0.5分，最高得1.5分。（提供证书复印件及国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）认证结果查询记录截图并加盖公章。） | 1.5 |
|  |  | 2、投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全服务资质认证证书（CCRC）软件安全开发服务资质、信息安全服务资质认证证书（CCRC）安全集成二级及以上服务资质，具备1项的1分，最高得2分。(提供认证证书复印件并加盖公章） | 2 |
|  | 相关经验 | 具有与本次招标内容相关软件著作权登记证书，包括：数据共享交换平台、信息资源交换平台、数据管理平台、财经大数据平台等，提供1个得1分，最高得4分。（提供软件著作权复印件并加盖公章，证书需是投标人自有且发证时间须是本次招标公告发布前获取）。 | 4 |
|  | 项目业绩 | 根据投标人提供的2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）软件开发类项目业绩的情况进行打分，每提供1个得0.5分，最高得1.5分。（提供合同复印件并加盖公章。） | 1.5 |
| 技术方案（71分） | 技术方案设计 | 根据投标人提供的项目建设系统架构方案，至少包括总体架构方案、数据架构、安全架构、系统部署架构等内容进行评分： ①建设系统架构方案详实，科学合理，符合国家和教育体系现有有关标准、规范、规程、办法及相应要求，优于招标需求的得4分； ②建设系统架构方案较完整，合理可行，基本符合国家和教育体系现有有关标准、规范、规程、办法及相应要求，满足招标需求的得2.5分； ③建设系统架构方案片面或存在缺陷，与国家和教育体系现有有关标准、规范、规程、办法及相应要求存在偏差，不能完全满足招标要求的得1分； ④未提供方案不得分。 | 4 |
|  |  | 提供投标人提供的项目建设系统集成方案，至少包括与学校门户(包含移动端)、大数据平台、最多跑一次平台、消息中心平台的集成和对接；与校园统一身份管理中心集成，与智慧校园业务系统集成等内容进行评分： ①建设系统集成方案详实、科学合理，优于招标需求的得4分； ②建设系统集成方案较完整，合理可行，满足招标需求的得2.5分； ③建设系统架构方案片面或存在缺陷，不能完全满足招标要求的得1分； ④未提供方案不得分。 | 4 |
|  | 业务需求功能设计方案 | - 低代码应用设计方案： 根据项目需求和学校现有数字化基础及实际业务要求，提供“低代码应用设计方案”，包括但不限于功能设计、功能界面、实现效果等进行评分： ①设计方案内容细致周全，建设思路清晰、层次分明，功能界面设计得当易于扩展且与实际需求完全吻合或优于招标需求，框架构思完善，具有前瞻性，有利于系统后续开发和建设，能全面保障完成“低代码应用”系统功能要求的得6分； ②设计方案内容完整无缺漏，建设思路和系统部署已明确，功能界面设计与采购需求基本吻合、框架构思较为明确，可实现系统后续开发和建设，以及实现本项目要求的得4.5分； ③设计方案内容有缺漏，建设思路和系统部署不够明确，功能界面设计与采购需求吻合度欠佳、框架构思较为笼统，系统后续开发和建设可落实，基本可实现项目要求的得3分； ④设计方案内容片面或存在缺陷、建设思路和建设目的不明确，系统部署存在不合理之处，功能界面设计有欠缺，框架构思笼统，不能实现系统后续开发和建设，提供的建设方案不完全适用于本项目的得1.5分； ⑤未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | - 数据基座能力拓展设计方案： 根据项目需求和学校现有数字化基础及实际业务要求，提供“数据基座能力强化设计方案”，包括但不限于功能设计、功能界面、实现效果等进行评分： ①设计方案内容细致周全，建设思路清晰、层次分明，功能界面设计得当易于扩展且与实际需求完全吻合或优于招标需求，框架构思完善，具有前瞻性，有利于系统后续开发和建设，能全面保障完成“数据基座能力拓展”系统功能要求的得6分； ②设计方案内容完整无缺漏，建设思路和系统部署已明确，功能界面设计与采购需求基本吻合、框架构思较为明确，可实现系统后续开发和建设，以及实现本项目要求的得4.5分； ③设计方案内容有缺漏，建设思路和系统部署不够明确，功能界面设计与采购需求吻合度欠佳、框架构思较为笼统，系统后续开发和建设可落实，基本可实现项目要求的得3分； ④设计方案内容片面或存在缺陷、建设思路和建设目的不明确，系统部署存在不合理之处，功能界面设计有欠缺，框架构思笼统，不能实现系统后续开发和建设，提供的建设方案不完全适用于本项目的得1.5分； ⑤未提供相关内容的不得分。 | 6 |
|  |  | 3、数字治理与应用设计方案： 根据项目需求和学校现有数字化基础及实际业务要求，提供“数字治理与应用设计方案”，包括但不限于功能设计、功能界面、实现效果等进行评分： ①设计方案内容细致周全，建设思路清晰、层次分明，功能界面设计得当易于扩展且与实际需求完全吻合或优于招标需求，框架构思完善，具有前瞻性，有利于系统后续开发和建设，能全面保障完成“数字治理与应用”系统功能要求的得5分； ②设计方案内容完整无缺漏，建设思路和系统部署已明确，功能界面设计与采购需求基本吻合、框架构思较为明确，可实现系统后续开发和建设，以及实现本项目要求的得3.5分； ③设计方案内容有缺漏，建设思路和系统部署不够明确，功能界面设计与采购需求吻合度欠佳、框架构思较为笼统，系统后续开发和建设可落实，基本可实现项目要求的得2分； ④设计方案内容片面或存在缺陷、建设思路和建设目的不明确，系统部署存在不合理之处，功能界面设计有欠缺，框架构思笼统，不能实现系统后续开发和建设，提供的建设方案不完全适用于本项目的得1分； ⑤未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  |  | 4、监管高台应用场景设计方案： 根据项目需求和学校现有数字化基础及实际业务要求，提供“监管高台应用场景设计方案”，包括但不限于功能设计、功能界面、实现效果等进行评分： ①设计方案内容细致周全，建设思路清晰、层次分明，功能界面设计得当易于扩展且与实际需求完全吻合或优于招标需求，框架构思完善，具有前瞻性，有利于系统后续开发和建设，能全面保障完成“监管高台应用场景设计”系统功能要求的得5分； ②设计方案内容完整无缺漏，建设思路和系统部署已明确，功能界面设计与采购需求基本吻合、框架构思较为明确，可实现系统后续开发和建设，以及实现本项目要求的得3.5分； ③设计方案内容有缺漏，建设思路和系统部署不够明确，功能界面设计与采购需求吻合度欠佳、框架构思较为笼统，系统后续开发和建设可落实，基本可实现项目要求的得2分； ④设计方案内容片面或存在缺陷、建设思路和建设目的不明确，系统部署存在不合理之处，功能界面设计有欠缺，框架构思笼统，不能实现系统后续开发和建设，提供的建设方案不完全适用于本项目的得1分； ⑤未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  |  | 5、收支平台设计方案： 根据项目需求和学校现有数字化基础及实际业务要求，提供“收支平台设计方案”，包括但不限于功能设计、功能界面、实现效果等进行评分： ①设计方案内容细致周全，建设思路清晰、层次分明，功能界面设计得当易于扩展且与实际需求完全吻合或优于招标需求，框架构思完善，具有前瞻性，有利于系统后续开发和建设，能全面保障完成“收支平台”系统功能要求的得5分； ②设计方案内容完整无缺漏，建设思路和系统部署已明确，功能界面设计与采购需求基本吻合、框架构思较为明确，可实现系统后续开发和建设，以及实现本项目要求的得3.5分； ③设计方案内容有缺漏，建设思路和系统部署不够明确，功能界面设计与采购需求吻合度欠佳、框架构思较为笼统，系统后续开发和建设可落实，基本可实现项目要求的得2分； ④设计方案内容片面或存在缺陷、建设思路和建设目的不明确，系统部署存在不合理之处，功能界面设计有欠缺，框架构思笼统，不能实现系统后续开发和建设，提供的建设方案不完全适用于本项目的得1分； ⑤未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  |  | 6、智能应用设计方案： 根据项目需求和学校现有数字化基础及实际业务要求，提供“智能应用设计方案”，包括但不限于功能设计、功能界面、实现效果等进行评分： ①设计方案内容细致周全，建设思路清晰、层次分明，功能界面设计得当易于扩展且与实际需求完全吻合或优于招标需求，框架构思完善，具有前瞻性，有利于系统后续开发和建设，能全面保障完成“智能应用”系统功能要求的得5分； ②设计方案内容完整无缺漏，建设思路和系统部署已明确，功能界面设计与采购需求基本吻合、框架构思较为明确，可实现系统后续开发和建设，以及实现本项目要求的得3.5分； ③设计方案内容有缺漏，建设思路和系统部署不够明确，功能界面设计与采购需求吻合度欠佳、框架构思较为笼统，系统后续开发和建设可落实，基本可实现项目要求的得2分； ④设计方案内容片面或存在缺陷、建设思路和建设目的不明确，系统部署存在不合理之处，功能界面设计有欠缺，框架构思笼统，不能实现系统后续开发和建设，提供的建设方案不完全适用于本项目的得1分； ⑤未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 项目重点难点分析 | 投标人须充分考虑系统实施过程中可能遇到的问题及其应对措施，评委根据其重难点分析的预判能力、分析到位程度、应对措施以及合理化建议进行综合评分： ①重难点分析阐述全面到位、预判精准、解决应对措施针对性明确，切合实际、能够妥善解决项目实施过程中可能产生的突发情形的得5分； ②重难点分析阐述基本明确、预判较为精准、解决应对措施有一定的针对性，符合实际、基本能够解决项目实施过程中可能产生的突发情形的得3.5分； ③重难点分析阐述较为片面或有缺失、预判不准确、解决应对措施无针对性，与实际不符；不能够解决项目实施过程中可能产生的突发情形的得1分； ④未提供相关内容不得分。 | 5 |
|  | 总体实施方案 | 根据项目背景、建设目标和建设内容，提供项目总体实施方案，包含项目理解、建设进度、系统安装测试方案、培训方案、验收方案、成果交付等进行综合评分： ①实施方案内容详细全面、项目需求理解透彻，各阶段建设进度规划、研发时间安排明确、关键时间节点把握精准，系统安装测试方案具备较强的操作性，拟定的验收方案切实可行、成果交付各阶段移交内容符合项目需求，各项推进措施有力得当的得5分； ②实施方案内容完整无缺漏、项目需求理解到位，建设进度有规划、研发时间、关键时间节点把握较为精准，系统安装测试方案具备可操作性，拟定的验收方案内容有瑕疵、成果交付各阶段移交内容基本符合项目需求，各项推进措施有利于项目开展的得3.5分； ③实施方案内容有缺漏、对项目需求有一定的理解，部分存在缺陷，建设进度、研发时间规划笼统未完全明确，关键时间节点把握较为精准，系统安装测试方案、验收方案部分有缺陷或存在不合理之处，成果交付各阶段内容未完全明确，各项推进措施基本落实的得2分； ④实施方案内容片面、存在缺陷，对项目需求的理解有偏差，建设进度、研发时间规划笼统或不明确，关键时间节点把握不够精准，系统安装测试方案、验收方案有缺陷或不合理，成果交付各阶段内容未明确，各项推进措施不够得当的得1分； ⑤未提供方案不得分。 | 5 |
|  | 服务质量保障及项目风险应对方案 | 投标人根据招标需求提供质量保障和应急方案，包括质量控制方案、质量控制计划、质量保障措施、紧急事故处理流程、风险应对措施等进行综合评分： ①方案详实，各环节具备严格的质量责任制、明确每个环节的质量标准和责任人，并与项目实际实施过程紧密结合，风险应急预案内容详细，紧急事故处理流程规范，措施得力，故障及服务响应及时高效的得3分； ②方案完整，对各环节工作目标实现思路基本清晰，具有较为完善的质量管理体系和质量控制方法，质量成果目标实现思路较清晰，有配备一定的技术力量，能基本与项目实际相结合，风险应急预案内容较为详细，紧急事故处理流程基本规范到位，措施适当，故障及服务响应较及时的得2分； ③工作目标与质量保障内容片面或存在缺陷，保证措施阐述含糊不清，提供的措施对项目无实质性作用，风险应急预案内容有缺漏、部分存在缺陷，紧急事故处理流程不够规范，措施不够得当，故障及服务响应不够及时的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 3 |
|  | 驻场服务管理方案 | 根据投标人提供的驻场服务管理方案，包括但不限于管理制度、运维服务现场制度等内容进行综合评议： ①驻场服务管理方案详细，内容完善，人员管理制度、运维服务现场制度等健全的得3分； ②驻场服务管理方案较为详细，人员管理制度、运维服务现场制度等均有设置的得2分； ③驻场服务管理方案简单粗略，人员管理制度、运维服务现场制度等片面或有缺失的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 3 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人售后服务方案,包括但不限于售后服务承诺、售后服务计划、服务组织体系、服务制度、流程规范、售后机构设置等进行综合评分： ①售后服务方案具体细致且完全契合或优于项目实际需求，售后服务机构设置便捷，针对本项目配备了专职服务管理职能人员进行统一协调管理与推进，有完善的售后服务体系，能保障机房顺利运行的得3分； ②售后服务方案较符合实际使用需求，售后服务机构设置较便捷，针对本项目配备有基本保障售后的服务人员，售后服务体系简略但基本不影响售后服务质量的得2分； ③售后服务内容简单，售后服务人员未明确，售后服务体系未明确，无法确保完成售后服务任务的得1分； ④未提供相关内容的不得分。 | 3 |
|  | 人员配备 | 1、投标人项目经理要求 本项目投入的项目经理具有丰富的项目行业经验、规划能力、项目管理以及安全设计能力： ①具备信息系统项目管理师证书，得2分， ②具备系统架构设计师（高级）证书，得2分， ③具备同类系统建设开发从业经验达五年及以上的得1分； 注：1、需提供证书持有人相关资质证书的复印件、从业经验相关证明材料的复印件投以及标截止前连续3个月的社保证明复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分。投标人应承诺合同履约期间，投标时提供的项目经理不发生变更，如有特殊情况，应安排经验资质相当或优于原成员的人员，并经采购人同意后，方可进行成员变更，提供相应承诺函，否则不得分。2、上述证书颁发机构须为中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国工业和信息化部。 | 5 |
|  |  | 2、投标人技术负责人要求 本项目投入的项目经理具有丰富的系统分析能力，数据库治理经验和能力： ①具备系统分析师（高级）证书，得2分， ②具备相关从业经验达三年及以上的得1分； 注：1、需提供证书持有人相关资质证书的复印件、从业经验相关证明材料的复印件投以及标截止前连续3个月的社保证明复印件并加盖供应商公章，未提供者不得分。投标人应承诺合同履约期间，投标时提供的技术负责人不发生变更，如有特殊情况，应安排经验资质相当或优于原成员的人员，并经采购人同意后，方可进行成员变更，提供相应承诺函，否则不得分。2、上述证书颁发机构须为中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国工业和信息化部。 | 3 |
|  |  | 3、项目组开发团队成员要求： 拟投入人员专业性强，能高效完成项目开发、部署和维护升级工作，要求项目团队团队成员具有数据库系统工程师证书、具有信息系统项目管理师证书、具软件评测师证书、具有系统集成项目管理工程师证书、具有软件设计师等资质。每提供一类证书的得0.5分，本项满分4分。 注：1、每人只计一次分，本项目同一人具有多项证书的不重复计分。2、需提供证书持有人相关资质证书的复印件、从业经验相关证明材料的复印件投以及标截止前连续3个月的社保证明复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。投标人应承诺合同履约期间，投标时提供的项目团队成员不发生变更，如有特殊情况，应安排经验资质相当或优于原成员的人员，并经采购人同意后，方可进行成员变更，提供相应承诺函，否则不得分。3、上述证书颁发机构须为中华人民共和国人力资源和社会保障部和中华人民共和国工业和信息化部。 | 4 |
| 系统演示（10分） | 系统演示 要求 | 投标人结合需求理解和项目实际情况进行系统功能设计演示，根据演示情况进行综合评价，要求各演示模块设计清晰、合理，界面直观，界面友好、操作简便、衔接流畅。 本项目需对采购的系统功能进行原型设计演示。演示时间控制在20分钟内，若超过限时，评标委员会即时叫停演示，未演示的不得分。 演示方式可以选择现场系统原型演示、系统录屏演示或PPT演示，演示可以是实时动态系统或动态原型演示（建议实时动态系统），投标人可在三种中选择一种。选用PPT形式演示的，总计最高得5分。录屏演示的视频需为mp4格式，视频内容存储在U盘或光盘中。演示内容需在提交投标文件截止时间止，以U盘或光盘刻录等形式密封送达（或邮寄，以签收时间为准）宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼，应波收，超出提交投标文件截止时间止的演示内容将拒绝接收，演示分得0分。演示以下功能: | / |
|  | 演示功能点 | 1、基于低代码开发平台开发相应功能演示（0-2分）： （1）演示设计开发信息化项目管理功能得1分；演示设计人才培养工作状态表单填报并汇总功能得1分。 | 2 |
|  |  | 2、 基于数据基座能力拓展功能演示（0-3分）： （1）演示数据中心能力拓展功能设计，便捷非结构化数据存储、管理功能得0.5分，数据接入方式功能得0.5分。 （2）演示数据资产及共享优化功能设计，演示数据资产统计地图功能设计得0.5分，数据资产共享交换统计分析功能设计得0.5分。 （3）数据安全强化设计，演示数据分级分类管理功能设计得0.5分，敏感数据管理功能设计得0.5分。 | 3 |
|  |  | 3、数据治理及具体应用场景功能演示（0-2分）： （1）数据治理功能设计原型演示，包含不限于数据汇聚管理、数据质量管理（包含不限于规则管理、方案管理、稽核结果管理、治理监控等）、数据展示大屏等功能得1分； （2）具体应用场景功能以全国职业教育智慧大脑院校中台高职学校数据对接标准的要求，实现学校数据治理后，顺利上报数据为例进行演示得1分。 | 2 |
|  |  | 4、监管高台应用场景演示（0-2分）： （1）结合需求理解和功能设计方案提供学校监管高台各应用场景原型演示得1分； （2）基于人事域为例演示监管高台应用场景设计原型，包含不限于监管指标管理、监管结果管理、反馈处理管理、监管大屏等功能得1分。 | 2 |
|  |  | 5、统一收支对账查询模块演示（0-1分）： （1）演示学校场景化收支明细管理功能设计得0.5分 （2）演示校企银自动对账功能得0.5分。 | 1 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                              年  月  日

附表4

价格评分表

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 10分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值（10%） 评标基准价=满足采购文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分10分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 （保留二位小数） | 10 |
| 报价得分（10分） |  | 10 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留二位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                    年  月  日

- 第六章  采购合同样本

（合同指引文本为参考文本，采购人和中标人经过协商后签署最终合同）

甲方（采购人）：

地址：

乙方（中标人）：

地址：

根据                          （项目编号：        ）的采购结果，按照中华人民共和国相关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同内容

  - 合同名称：

  - 主要建设内容：

- 合同金额

合同金额为（大写）：               （￥       元 ），本合同金额包括但不限于：软件开发部署、测试、检测、系统接口、验收、培训以及质保期内的系统维护服务、软件升级服务、现场及远程技术支持服务以及相关配套人工费、管理费、税金、采购代理费等一切费用。此外本合同约定款项已包含所有与之相关的费用，除合同另有约定外，甲方无其他付款义务。

- 履约保证金

3.1.履约保证金金额：合同总价的1%（即人民币：      ，￥    元）；

3.3.履约保证金形式：转账或银行、保险公司出具的保函形式。

3.3.履约保证金递交时间：中标通知书发出后30天内缴纳。

3.4.履约保证金退还时间：最终验收后7个工作日内退还。

- 质量要求

产品质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：

  - 具有国家规定的标准及规范的，按最新的标准及规范执行；

  - 具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；

  - 具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。

- 履行期限、履行地点和方式

  - 履行期限：

  - 履行地点：

  - 履行方式：招标范围内一次性包干。

- 付款方式

由甲方按下列程序付款：

  - 付款进度安排：

  - 乙方收款账户信息：

开户银行：

户名：

账号：

  - 收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

  - 乙方凭以下有效文件与甲方结算：

1）合同；

2）乙方开具的符合甲方财务制度的增值税发票；

3）中标通知书。

- 验收要求（检验标准和方法）

按照招标文件要求、乙方的投标文件（承诺）进行验收。

- 相关权利和义务

  - 甲方有权监督乙方对所交付的内容进行部署调试，并督导完成，验收时可对不符合合同要求的内容拒绝接收；

  - 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

  - 甲方在合同规定期限内履行付款责任；

  - 甲方在乙方进行系统开发和调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时以书面形式提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

  - 甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

  - 乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

  - 乙方有权在实施系统开发和调试时，提出合乎情理的协助要求。

  - 乙方保证其提供的产品和服务不会侵犯任何第三方知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用以及给甲方造成的损失，均由乙方承担。

- 知识产权归属

  - 本项目所有权知识产权归（包括但不限于：计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权）甲方所有，涉及的源代码（含质保期内的后续版本升级）必须遵循相关标准和规范，并无条件提交给甲方。

  - 涉及接口的必须遵循相关标准和规范，向下部署的必须无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求，有义务配合甲方做好相关信息共享工作。

  - 本项目在开发、使用和维护过程中接触到的甲方的所有资料、未经甲方书面许可，不得留存、私自查阅及向任何第三方泄露。

- 保密

乙方在本协议履行期间获悉的甲方未向社会公开或只在一定范围内公开的信息、经验、技术、资料等，均为甲方商业秘密，乙方及其雇员负有严格保密义务。乙方在项目实施过程中，对甲方所提供的商业秘密，乙方及其雇员负有严格保密义务，未经甲方书面同意不得向任何第三人泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。如甲方提出要求，乙方须无条件与甲方签定保密协议。项目完成后，乙方须把甲方提供的所有资料、数据完整归还甲方，并不得留存任何形式的复制品。

- 违约责任与赔偿损失

  - 乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价2.5%的违约金。

  - 乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期5天以上（含5天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

  - 甲方无正当理由拒收接受乙方提供的服务或到期拒付合同款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。如造成乙方损失超过违约金的，超出部分由甲方继续承担赔偿责任。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

  - 因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额 2.5 %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

  - 乙方违规出现转包和分包的情况，甲方有权解除合同，并由乙方承担全部赔偿责任，按合同总额30%承担违约责任并赔偿相应损失。

  - 本合同项下损失包括直接损失与间接损失，包括但不限于：另行采购的费用、另行采购费的差额、向第三人支付的赔付款以及为主张自身权利所支出的律师费、保全费、担保费、公证费、检测费、差旅费等。

  - 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》的规定处理。

- 争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应依据《中华人民共和国民法典》并通过双方协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，争端应提交仲裁，仲裁应在甲方所在地进行。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的产品本身税费由乙方负担。

- 项目负责人

乙方指定          为乙方项目技术负责人。联系人：        ；联系电话：       。

- 其它

  - 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

  - 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

  - 本合同所载的联系方式为有效联系方式，同时作为包括法律文书在内的一切文件、信息送达的地址。相关文件、信息通过电子方式发送成功或/及邮寄后5日即视为送达。如一方地址、电话、电子邮箱有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

  - 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

  - 在采购及合同执行过程中，乙方应自行承担由于其行为所造成的自身以及第三方的人身伤害、财产损失或损坏的责任。

十七  合同生效

17.1 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖章之日起生效。

17.2 本项目合同签订地点约定为：           。

17.3 合同一式       份，其中甲乙双方各执       份。

甲方：(盖章)                        乙方：(盖章)

代表：                              代表：

日期：                              日期：

签定地点：

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目

项目编号：NBITC-202430969G

标    项：（一）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

A2、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

B.商务和技术文件

封面

正本

浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目

项目编号：NBITC-202430969G

标    项：（一）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

B1、投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目（项目编号：NBITC-202430969G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3、法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目，项目编号为NBITC-202430969G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4、供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |
| 10 | 营业收入 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5、商务条款响应表

项目名称：浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目

项目编号：NBITC-202430969G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第三章  商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、技术条款响应表

项目名称：浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目

项目编号：NBITC-202430969G

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与采购文件第二章  招标内容与技术需求中的技术参数要求逐项比较填写。

2、如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、技术方案设计（格式自拟）；

7.1系统架构方案；

7.2系统集成方案；

B8、业务需求功能设计方案（格式自拟）；

8.1低代码应用设计方案：

8.2数据基座能力拓展设计方案：

8.3数字治理与应用设计方案：

8.4监管高台应用场景设计方案：

8.5收支平台设计方案：

8.6智能应用设计方案：

B9、项目重点难点分析（格式自拟）；

B10、总体实施方案（格式自拟）；

B11、服务质量保障及项目风险应对方案（格式自拟）；

B12、驻场服务管理方案（格式自拟）；

B13、售后服务方案（格式自拟）；

B14、人员配备（格式自拟）；

B15、同类业绩（格式自拟）；

B15、第五章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供）；

B16、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C.报价文件

封面

正（副）本

浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目

项目编号：NBITC-202430969G

标    项：（一）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

C1、开标一览表

项目名称：浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目

项目编号：NBITC-202430969G

| 标项 | 标项名称 | 建设期限 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 小写:人民币 元 大写:人民币 元 |
| 投标 声明 |  |  |  |

注：1、以上投标报价应与“分项报价表”中的“合计总价”相一致。

2、投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C2、分项报价表

项目名称：浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台建设项目

项目编号：NBITC-202430969G

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |

注：合计总价应与“开标一览表”中的“投标报价合计总价”相一致。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日          期：

C3、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加_______________________________（单位名称）的_________________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

智慧校园数据治理及监管高台建设（标项名称），属于 软件和信息技术服务业 ；承建（承接）企业为_____________________________（企业名称），从业人员____人，营业收入为_______万元，资产总额为_______万元，属于_______ 企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商（盖章）：

日          期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |