2023年旧改类未来社区创建项目信息项目集成

公开招标文件

项目编号：ZGZB2024-258

项目名称：2023年旧改类未来社区创建项目信息项目集成

采 购 人：宁波市鄞州区住房和城乡建设局

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

日    期：二〇二四年八月

- 目 录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标资料表	7

第三部分  投标人须知	9

第四部分  采购内容及要求	21

第五部分  评标办法及标准	105

第六部分  拟签订的合同文本	110

第七部分  格式与表格	113

第一部分 采购公告

项目概况

2023年旧改类未来社区创建项目信息项目集成项目的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年09月20日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZGZB2024-258

项目名称：2023年旧改类未来社区创建项目信息项目集成

预算金额（元）：4426100

最高限价（元）：2766700，1659400

采购需求：

标项一：

标项名称：2023年旧改类未来社区创建项目（明东、缤丰、常青藤、 城兴、紫郡、江丰、锦绣钱湖、金桥花园社区）信息项目集成

数量：1

预算金额（元）：2766700

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目主要基于浙里未来社区在线平台、鄞州未来社区1.0平台的建设成果在明东、 缤丰、 常青藤、 城兴、紫郡、 江丰、 锦绣钱湖、 金桥花园8个社区进行实施落地推广，建设主要包括：驾驶舱实施、社区系统集成、数据资源体系建设、基础资源体系建设、省浙里未来社区平台贯通和未来社区1.0平台使用授权等，详见采购文件“第四部分 采购内容及要求”。

备注：/

标项二：

标项名称：2023年旧改类未来社区创建项目（洋江、雍裕、仇毕、中山、天宫、东裕社区）信息项目集成

数量：1

预算金额（元）：1659400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目主要基于浙里未来社区在线平台、鄞州未来社区1.0平台的建设成果在洋江水岸、雍城南裕、仇毕、中山、天宫、东裕6个社区进行实施落地推广，建设主要包括：驾驶舱实施、社区系统集成、数据资源体系建设、基础资源体系建设、省浙里未来社区平台贯通和未来社区1.0平台使用授权等，详见采购文件“第四部分 采购内容及要求”。

备注：/

合同履约期限：标项一~二：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

本项目（是）接受联合体投标。（联合体成员总数量最多2名，投标文件中须提供联合体协议，并明确联合体牵头人；联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效）。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年08月30日至2024年09月10日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：投标人登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年09月20日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区政务服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2024年09月20日09:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区政务服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线电子评标，投标人可在线参加开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.2落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：①应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 ②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。③以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（5）供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（6）供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号（鄞州区妇儿医院对面）鄞州区政务服务中心五楼，具体受理场所详见当日电子指示屏），逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件的，投标无效。

（7）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行评标。

4.4重要提示：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或中标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）”、“中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

4.5本项目接受联合体投标。联合体投标的应遵守下列要求：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方只能参加一个联合体进行投标，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标；

（3）需要供应商签字或盖章的，均由联合体牵头人负责（“关于资格的承诺函”、“法定代表人（或负责人）身份证明”和“联合体协议书”按采购文件格式签字并盖章），但其他成员需承担连带责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波市鄞州区住房和城乡建设局

地址：宁波市鄞州区惠风东路278号

传真：/

项目联系人（询问）：杨老师

项目联系方式（询问）：0574-89293348

质疑联系人：朱老师

质疑联系方式：0574-89583564

2、采购代理机构信息

名称：中冠工程管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼

传真：0574-87355652-818

项目联系人（询问）：李佩岭、李弘凯、刘霞

项目联系方式（询问）：0574-87977488

质疑联系人：唐虹波

质疑联系方式：0574-87977480

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地址：宁波市鄞州区前河南路16号

传真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二部分  投标资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市鄞州区住房和城乡建设局 联系人：杨老师 联系电话：0574-89293348 |
|  | 采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 联系人：李佩岭、李弘凯、刘霞 电话：0574-87977488 传真：0574-87355652-818 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| 3 | 投标人的资格要求：详见“第一部分 采购公告”。 |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审 |
| ★5 | 商务条款资料部分：见“第四部分 采购内容及要求” |
| ★6 | 投标报价： （1）本次采购最高限价：标项一最高限价：2766700元；标项二最高限价：1659400元；报价超过最高限价的，其投标将做无效标处理。 （2）投标报价：包括但不限于应用系统实施费用、数据采集、部门数据处理及物联感知数据处理费用、第三方系统对接费用、省浙里未来社区贯通费用、未来社区1.0平台实施服务费、基础设施建设所需的软件购置费、设备采购、包装、运输、装卸、保险、仓储、货到就位以及施工安装、调试、系统集成、验收、提交审计相应技术资料、返工、培训、保修、备品备件、售后服务、税费及招标代理服务费等为完成本次项目涉及的一切费用。 （3）不论中标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起90日历天。 |
| 8 | 投标文件组成与份数（适用于标项一~二）： （1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份（如有）。 备注：投标人应将以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交（如有）。 说明： （1）“电子加密投标文件”： ①“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 ②投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 （2）“电子备份投标文件”： ①“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 ②投标人可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 ③其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 10 | 其他：采购公告与中标公告发布网站：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、宁波市公共资源交易电子服务系统（https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/home）、中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com） |
| 11 | 招标服务费： 1、本项目招标代理服务费用按照中标通知书确定的中标金额，参照原国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文件)、发改价格[2011]534号《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》中招标费率规定的服务类标准下浮20%计取，向各标项中标人分别收取中标服务费。 2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费。 |

第三部分 投标人须知

# 一、说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 二、投标人

### 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的资格条件。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次招投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见采购文件中资格要求）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3、投标人代表

若投标人为中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物采购）：/

# 三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 采购内容及要求

第五部分 评标办法及标准

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。投标人对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9、关于分公司投标

除金融、保险、通讯等特定行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

10、关于知识产权

10.1投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

# 四、投标文件

11、投标文件的组成

11.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分；

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式见附件）

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；（联合体投标的，联合体各方均需提供）

（3）关于资格的承诺函（格式见附件）；（联合体投标的，联合体各方均需提供）

（4）联合体协议书（如有，格式见附件）；

（5）投标人认为需要提交的其他文件资料。

注：采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的信用记录并保存。投标人若被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人为失信被执行人的，则取消中标资格。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函；（格式见附件）

（2）开标一览表；（格式见附件）

（3）投标报价明细表；（格式见附件）

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利单位声明函（非残疾人福利性单位，无需提供本函）；（如有，格式见附件）

（6）投标人认为需提交的其他文件资料；

商务技术文件包含但不限于以下文件：

（1）符合性自查表（格式见附件）

（2）商务技术分自评表（格式见附件）；

（3）法定代表人（或负责人）授权书（若投标人代表系法定代表人（或负责人），无需提供授权书，必须提供法定代表人（或负责人）身份证复印件及法定代表人（或负责人）身份证明书（格式见附件，联合体投标的，联合体各方均需提供））；

（4）实施方案（附设备配置表，格式见附件）；

（5）项目人员的投入情况（附项目人员配备表、本项目负责人简历表，格式见附件）；

（6）投标人业绩（如有，附类似项目业绩表，格式见附件）

（7）技术条款偏离表（格式见附件）；

（8）商务条款偏离表（格式见附件）；

（9）评分标准或采购文件需要提供的其他商务技术材料；

（10）投标人认为需提交的其他文件资料。

11.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

12、投标报价

12.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

12.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

12.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

12.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

13、投标文件编写

13.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“采购内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

14.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

15、投标文件的签署和份数

15.1投标人应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

15.2投标文件的份数（适用于标项一~标项二）：

本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。

15.3电子投标文件：

投标人应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

16、投标文件的包装、递交、修改和撤回

16.1以U盘存储的电子备份投标文件（如有）用封袋密封后递交。

16.2未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

16.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

16.4投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

# 五、开标

17、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代表可参加开标会。投标人的法定代表人（或负责人）或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，不得事后对开标过程提出任何异议。

18、开标程序：

18.1电子招投标开标程序：同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读上传投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）确认无误后，同时开启“资格文件”、“商务和技术文件”和“报价文件”；宣读供应商名称、供应商投标文件、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

18.2特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下处理：

（1）若有投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该投标人递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（4）未开启的备份投标文件现场不予以退还。

# 六、评标和定标

19、评标委员会

19.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表（≤1人）和评审专家（≥4人）组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

19.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

19.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其个人主观打分偏离所有评审小组成员主观评分平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

19.4评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.5评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审。

20、澄清问题的形式

20.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒投标人在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，投标人可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，投标人可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：投标人澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

20.3开标现场，投标人安排法定代表人（或负责人）或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向投标人发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由投标人的法定代表人（或负责人）或授权代表签字或者加盖投标人公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

20.4投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

21、评标办法

21.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

21.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22、评标程序和原则

22.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

本项目按照标项号的前后顺序（即先评审标项一，再评审标项二，以此类推）进行评审。

22.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

22.3澄清有关问题：按第20条规定进行。

22.4比较与评价：

（1）商务技术评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行商务技术评价，评定其偏差程度，并计算其相应的商务技术评分分值。

（2）综合评价：对经过商务技术评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+商务技术评审得分

综合评价结束，按照上述第21条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

22.5推荐中标候选人：按23条规定推荐中标候选人。

23、推荐中标候选人

评标委员会根据各标项投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐各标项的中标候选人。投标人可同时参加本项目多个标项的投标。

24、采购方式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

24.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

24.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准。

25、评标过程的监控与保密

25.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

25.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

26、确定中标人、评标结果公示与质疑

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

26.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人（或负责人）签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 七、无效投标认定

27、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

27.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

27.2在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人（或负责人）授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

27.3在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未采用招标文件要求的报价形式报价的；

（5）投标报价具有选择性的；

（6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（7）采购文件规定的其他无效情形。

27.4被拒绝的投标文件为无效。

# 八、授予合同

28、授予合同

采购人在授予合同时不能对中标单价或其他实质性条款和条件作任何改变。

29、中标通知

29.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

29.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

29.3中标人按下述第30条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

30、签订合同

30.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

30.2采购文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

31、履约保证金

31.1签订合同后，中标人应根据采购文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

31.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 九、履约验收

32、采购人负责对中标人的履约行为进行验收。验收标准为本项目的采购文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

# 十、招标服务费用

33、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

# 十一、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

34、本项目 非 专门面向中小企业/小微企业采购。

35、本项目对应的中小企业划型标准所属行业：软件和信息技术服务业。

注：软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

36、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

37、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

38、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

39、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构对联合体的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

40、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

41、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

42、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

43、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

44、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四部分 采购内容及要求

- 标项一：2023年旧改类未来社区创建项目（明东、缤丰、常青藤、 城兴、紫郡、江丰、锦绣钱湖、金桥花园社区）信息项目集成

- 一、项目概况

- 1、建设目标

按照浙江省、宁波市、鄞州区相关要求，充分利用已经建成的“浙里未来社区在线平台”、“鄞州未来社区1.0平台”的建设成果，推进本项目涉及的8个社区进行落地实施，促使省、区平台得到充分的推广和应用，从邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务、治理等场景，提升社区服务和管理能力，满足未来社区数字化平台落地要求，解决公共服务完善、智慧化水平提升等问题。

- 2、建设内容

本项目主要基于浙里未来社区在线平台、鄞州未来社区1.0平台的建设成果在8个社区进行实施落地推广，建设主要包括：驾驶舱实施、社区系统集成、数据资源体系建设、基础资源体系建设、省浙里未来社区平台贯通和未来社区1.0平台使用授权等。

驾驶舱实施。以一体化智能化公共数据平台GIS“时空云”地图为基础，充分利用鄞州区未来社区1.0平台提供的驾驶舱模板进行样式和数据源配置，从九大场景进行驾驶舱建设。

社区系统集成。对接各社区的安防、门禁、车辆道闸等物联设备，利用已经建成的社区物联网模块（IOT）接入其余社区的物联网设备，获取物联网设备相关数据。

数据资源体系建设。通过IRS/一表通、物联感知模块数据采集以及手工数据上报采集相关数据，经过数据比对、清洗、补充等完成基础数据库的信息处理，完善社区基础数据库的数据，为驾驶舱建设提供数据支撑。

基础资源体系建设。基于未来社区1.0平台在宁波市一体化智能化公共数据平台（信创云）的已有资源，针对每个社区申请中心管理服务器、流媒体服务器、视频数据存储设备，配备必要的操作系统和安全服务资源，根据需要申请固定IP的带宽和数字专线，保证数据采集、传输、存储与处理。

未来社区1.0平台授权及推广。购买授权服务，利用鄞州区未来社区1.0平台实施本项目，进行项目推广。

省浙里未来社区平台贯通。根据省未来社区相关文件要求，利用省厅浙里未来社区在线平台建设成果进行赋能，实现应用下发、数据上报贯通以及运行保障等。

- 3、建设地点

本项目建设地点为宁波市鄞州区，建设范围涉及鄞州区中河街道的城兴社区、东郊街道江丰社区、下应街道紫郡社区、云龙镇锦绣钱湖社区、潘火街道的金桥花园、明楼街道明东社区、常青藤社区、缤丰社区等总共六个街道8个社区。

- 4、项目建设层级、建设模式

鄞州区未来社区1.0平台由鄞城集团完成建设，建设范围覆盖鄞州区、下属镇（街道）、社区三级，采用统一建设、统一部署、共同使用的模式。本项目由鄞州区住房和城乡建设局购买鄞州区未来社区1.0平台授权、采购社区设备接入所需要的服务器、网络安全、网络专线、摄像头及配套设备进行落地实施和推广。

- 二、政策文件依据和技术规范

政策文件：

1、《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发[2019]57号）

2、《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发[2016]51号）

3、《加快推进落实<政务信息系统整合共享实施方案>工作方案》的通知（发改高技[2017]1529号）

4、《浙江省一体化智能化公共数据平台建设方案》

5、《浙江省人民政府关于印发浙江省未来社区建设试点工作方案的通知》(浙政发[2019]8号)

6、《浙江省人民政府办公厅关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的意见》(浙政办发[2019]60号)

7、《浙江省未来社区建设试点工作方案》

8、《关于公布2021年未来社区创建名单的通知》（浙发改基综[2021]187号）

9、《关于开展2021年度未来社区创建的通知》（浙发改基综函[2021]228号）

10、《浙江省城镇未来社区验收办法（试行）（征求意见稿）》

11、《省风貌办关于贯通实施“浙里未来社区在线”重大应用的通知》

12、《省风貌办关于进一步明确“浙里未来社区在线”重大应用落地实施有关问题的通知》

13、《省风貌办关于征求《浙江省未来社区数字化建设指引（2.0版）<征求意见稿>意见的通知》

14、《“浙里未来社区在线”重大应用实施指引（试行）》的通知

15、《浙江省未来社区数字化建设指引(2.0版)》

16、《宁波市住房和城乡建设局关于开展宁波市未来社区创建工作的通知》（甬建发[2021]61号）

17、《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市全面推进未来社区建设实施方案的通知》（甬政办发[2021]63号）

18、《关于印发2021年宁波市未来社区建设工作要点的通知》（甬发改重点[2021]190号）

19、《宁波市推进大数据发展实施意见》(甬政发[2016]92号)

20、《宁波市人民政府办公厅关于进一步加强政府投资项目管理的通知》（甬政办发[2019]12号）

21、《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市政务信息化项目建设管理办法的通知》（甬政办发[2020]59号）

22、《关于进一步加强政务信息化项目网络安全保障的通知》（甬委网办发[2020]6号）

23、《关于同意鄞州区社区现代化公共服务建设项目可行性研究报告的批复》（鄞发改审批〔2022〕329号）

技术规范：

1、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

2、《中国计算机安全法规标准》

3、《中华人民共和国网络安全法》

4、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

5、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

6、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

7、《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

8、《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）

9、《宁波市公共数据管理办法》（甬政办发[2019]72号）

- 三、技术需求

1、系统总体框架设计

1．1系统框架设计

根据浙江省数字化改革总体框架图，鄞州区未来社区建设项目项目的总体架构采用“四横四纵”的分层架构设计，“四横”分别是基础设施体系、数据资源体系、应用支撑体系、业务应用体系，“四纵”分别是政策制度体系、标准规范体系、组织保障体系和网络安全体系。

- 基础设施层

系统部署在宁波市一体化智能化公共数据平台（信创云），使用宁波市现有的电子政务网络以及政务云平台的计算资源、存储资源、网络服务、安全服务、备份服务和数据库服务等资源，和部分社区已有的设备、摄像机及其他物联感知设备，及本项目建设通讯专线。

- 数据资源层

依托宁波市一体化智能化公共数据平台（信创云），汇聚公交、流动人口、社保、医疗等数据，及通过物联感知设备采集的数据，通过数据的处理、接口处理等，向已经建好的社区基础库、社区专题库、社区指标库、空间资产库、人房关系库等基础库写入基础数据及省平台社区专题数据库等。

- 应用支撑层

充分利用鄞州未来社区1.0平台的用户权限中心、鄞邻生态中心、鄞邻积分中心等的公共服务组件，及社区物联感知（IOT）模块为本项目建设提供技术支撑，通过鄞州区时空云平台为驾驶舱提供底图支撑。针对浙里未来社区在线平台，主要按照其贯通机制实现省、区平台贯通，及生态发布环境获取其通用应用程序。

- 业务应用层

业务应用层主要建设社区驾驶舱、省平台贯通等应用系统和平台，通过浙里办、PC端对各类用户提供服务。

1.2网络架构设计

- 本次建设项目不开发新的应用，应用系统所产生的所有数据存储在鄞州未来社区1.0平台的服务器上，本次不申请数据库服务器资源，可在实际使用过程中根据实际需要进行扩容。

- 除金桥社区以外的每个社区增加1台接入防火墙（金桥社区已有防火墙），保证社区通过互联网接入运营商物联网云平台、区未来社区1.0平台和省未来在线平台的安全。

- 对除金桥社区以外的7个社区每个社区增加1台中心管理服务器，用于对每个社区进行管理。

- 针对在每个社区增加1根固定IP的光宽带，与运营商物联网云平台对接，再由运营商物联网云平台通过数据专线接入鄞州未来社区1.0平台。

- 针对离社区机房较远的应用场景申请1根数字专线，连接该场景所在的空间到社区机房。

1.3项目建设边界

项目建设边界如下：

- 完成各类数据的采集和处理，写入已经建设完成的基础数据库；

- 基于鄞州区未来社区1.0平台、鄞州区时空云平台进行社区的实施；

- 实现与浙里未来社区在线平台的贯通，实现数据的在线填报、标准应用下发、社区特色应用上报及数据仓、要素数据的贯通。

1.4项目涉及社区及场景

| 序号 | 社区 | 空间名称 | 对应场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城兴社区 | 托育 | 托育 |
|  |  | 全民活动 | 老幼融合场景 |
|  |  | 党群二楼 | 文化礼堂及其他 |
| 2 | 江丰社区 | 党群服务中心1-2层 | 养老场景、托育场景、文化礼堂 |
|  |  | 友邻生活馆 | 老幼融合及其他 |
| 3 | 锦绣钱湖 | 党群 | 邻里场景、创业场景、服务场景 |
|  |  | 社区用房 | 养老场景、老幼融合场景、服务场景、健康场景、邻里场景 |
| 4 | 明东社区 | 邻里中心 | 文化礼堂及其他 |
|  |  | 明东阁社区用房 | 老幼融合场景 |
|  |  | 明东社区活动室 | 养老场景 |
|  |  | 婴幼儿照护驿站 | 托幼场景 |
| 5 | 常青藤 | 邻里中心1层 | 邻里场景、服务场景 |
|  |  | 邻里中心2层 | 邻里场景、养老场景、服务场景 |
|  |  | 邻里中心3层 | 邻里场景、文化礼堂 |
| 6 | 缤丰 | 党群中心 | 托幼、文化礼堂 |
|  |  | 居家养老服务中心 | 养老场景 |
| 7 | 紫郡 | 邻里中心 | 托育场景、养老场景、文化礼堂 |
|  |  | 党群服务中心 | 服务场景 |
| 8 | 金桥社区 | 睦邻中心 | 养老、老幼融合、邻里场景 |

2、业务应用层设计

2.1未来社区驾驶舱

根据《浙江省未来社区数字化建设指引2.0要求》以及《浙江省浙里未来社区在线重大应用贯通指引》要求，未来社区对社区数字孪生应用及CIM提出建设要求，按照未来社区监测平台设计开发规范，需要基于GIS引擎架构及特色功能要求建设社区级驾驶舱。本次项目所建设的社区驾驶舱以一体化智能化公共数据平台GIS“时空云”地图为基础，充分利用鄞州区未来社区1.0平台提供的驾驶舱模板进行样式和数据源配置。社区驾驶舱的使用对象主要包含城兴社区、江丰社区、紫郡社区、锦绣钱湖、金桥花园社区、明东社区、常青藤社区、缤丰社区、金桥花园等相关人员，根据社区的需求展示不同的内容。

以社区GIS“时空云”地图为基础，对各类应用场景的场所和设备分别进行标点，标点后可查看标点场所、设备的具体信息，标点以楼栋为基准。社区驾驶舱主要包含如下功能：

2.1.1人房数据展示

根据省浙里未来社区考核要求，需要利用鄞州区时空云平台及针对楼幢的切片数据，把每个楼幢与图片设置对应关系，以便实现人房数据与图片关联，进而实现可视化管理，实现房屋动态图效果。具体清单如下：

| 序号 | 社区名称 | 房屋数量（幢） | 户数（户） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明东社区 | 56 | 2227 |
| 2 | 缤丰社区 | 40 | 2336 |
| 3 | 常青藤社区 | 90 | 3824 |
| 4 | 城兴社区 | 81 | 3454 |
| 5 | 江丰社区 | 45 | 3395 |
| 6 | 锦绣钱湖社区 | 67 | 2911 |
| 7 | 紫郡社区 | 61 | 2415 |
| 8 | 金桥花园社区 | 26 | 2838 |
| 合计 |  | 466 | 23400 |

2.1.2 IOT物联设备展示

本次项目实施安装了客流摄像机、人脸门禁和安防摄像机三类设备。将客流摄像机，与相应空间场景绑定，用于实时展示客流状况。将人脸门禁与相应空间场景关联，实时呈现门禁的通行次数和空间使用率。安防摄像机用于实时获取视频流，用户可随时点击查看相应点位的情况。各社区三类设备的接入情况如下表：

| 序号 | 社区 | 人脸门禁 | 客流摄像机 | 安防摄像机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城兴社区 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | 江丰社区 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | 锦绣钱湖社区 | 1 | 4 | 20 |
| 4 | 常青藤社区 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | 明东社区 | 4 | 4 | 19 |
| 6 | 缤丰社区 | 1 | 5 | 11 |
| 7 | 紫郡社区 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | 金桥花园社区 | 1 | 2 | 13 |
| 合计 |  | 12 | 27 | 86 |

2.1.3社区总览

基于IRS数据归集并处理的各类数据，及手工填报的建筑物相关数据，以电子围栏、跑马灯色块等形式对每个小区进行电子围栏划分，对党群服务中心、社区卫生服务站及幼儿园、小学、初中、高中学校等进行标点，标点后可查看具体信息。社区预览页面针对8个社区预计标点总数约为100个。

该部分包括社区人员总览、社区建筑总览、社区活动总览、社区积分、O2O服务、达人统计、房屋资产等版块。可查看建筑名称、建成时间、地上建筑面积、地下建筑面积等。

- 社区人员总览。以图表的形式展示社区人员总览，包括：管辖人数、居住人口数、党员人数、流动人口数量、0-3岁人数、老年人数量、志愿者数量、退伍军人数量、双慢病数量、孤寡空巢数量、重病卧床数量、残疾人员数量。

- 社区建筑总览。在建筑物上进行以图表形式展示社区和小区建筑基础信息，包括：绿地面积、绿地率、房屋数、住宅房占比、商用房占比、总车位数、产权车位数、公共车位数、人防车位数等。

- 社区活动总览。针对社区内党建、公益、社群、商业、其他等类型的活动，按照人数和场次进行统计，采用饼形图方式进行展示。

- 社区积分。对社区内人员针对积分项目的注册情况、使用情况、邻里公约签订情况和历史积分、累计获取积分、累计使用积分、剩余积分等，分别以曲线图和饼图的方式进行展示。

- O2O服务。对社区附近提供O2O服务的单位进行统计，以饼形图的方式展示各类服务单位的数量和占比。020服务类型主要包括：家政服务、维修保养、美容美发、超市、餐饮、药店等。

- 达人统计。统计平台产生的达人信息，包括：当月发起的活动、累计发起的活动、达人数量，以列表形式列出达人信息。

- 房屋资产。基于空间资产数据，以表格形式进行展示每个小区的资产数量，主要展示内容包括：房屋数量、社区空间数量等。可查看每个小区的具体资产信息。

2.1.4邻里场景信息展示

基于IRS数据归集并处理的各类邻里数据，在地图上进行党群服务中心、婴幼儿照顾站、居家养老服务站、共建活动室、操舞房、社区多功能厅、新文明实践站、未来生活馆、文娱活动空间等标点，标点后可查看具体信息，8个社区该场景的预计标点总数约为150个。

该部主要包括社区活动总览、社群统计、社区积分、达人统计等版块。

- 社区活动总览。针对社区内党建、公益、社群、商业、其他等类型的活动，按照类型、人数和场次进行统计，采用饼形图方式展示，提供弹窗方式展示活动明细数据。

- 社群统计。针对社区内各类社团总数、社团总人数、党员总人数、每组人员数量等以饼形图方式进行展示。提供弹窗方式展示各类社群明细数据，包括：社团名称、人数、党员人数等。

- 社区积分。对社区内人员针对积分项目的注册情况、使用情况、邻里公约签订情况和历史积分、累计获取积分、累计使用积分、剩余积分等，分别以曲线图和饼图的方式进行展示。

- 达人统计。统计平台产生的达人信息，包括：当月发起的活动、累计发起的活动、达人数量，以列表形式列出达人信息，提供弹窗方式展示达人个人明细信息及参加活动的明细数据。

- 门禁数据。根据统计门禁设备进入人数、预约人数数据，在驾驶舱展示，可查看明细数据。

2.1.5建筑场景信息展示

基于IRS数据归集、手工采集、手工填报的建筑物及公共空间设备数据，对小微消防站、轨交、党群展厅、婴幼儿照顾站、居家养老服务站、市集、共建活动室、操舞房、社区多功能厅、文娱活动空间、河道、广场、公共空间等进行标点，标点后可在地图上查看具体数据。8个社区该场景的标点总数约为120个。

建筑场景信息展示主要包括：社区建筑信息总览、公共空间统计、消防设备信息等版块。

- 社区建筑信息总览。以小区为单位，展示小区的建筑名称、建成时间、地上建筑面积、地下建筑面积、绿地面积、绿地率、房屋数、住宅房、商用房、总车位数、产权车位数、公共车位数、人防车位数等。

- 公共空间统计。基于手工录入的自助办理服务、小微消防站、操舞厅、共享会议室、多功能厅等数据，完成标点操作，以楼栋为单位，在地图上进行展示，可查看公共空间的具体信息。

- 消防设备信息。基于手工录入的消防设备信息，对消防风险、消防栓数量、小微消防站、消防物资存放点、消防设备保养记录、消防安全检测记录、消防演练记录等以表格的形式进行展示。

2.1.6治理场景信息展示

基于手工填报的服务场景数据为基础，对党群活动室、退伍军人服务站、党建工作室、烘焙教室、社区服务大厅、24小时政务厅、党群服务中心、物联感知设备进行标点，标点后可在地图上查看每个标点场景和设备的具体数据。8个社区该场景的标点总数约为300个。

该场景主要包括：社区事件、事件类型统计、社区议事统计、党建引领、志愿者服务、线上活动统计、网格员信息等版块。

- 事件类型统计。按照通过应用系统产生的事件类型（投诉举报、矛盾纠纷、报事报修、环境卫生、社情民意、紧急事件、公共治安、咨询求助、场景进出）进行按照今日、本周、累计等进行分析，以表格的形式进行展示。可查看具体的事件明细信息。

- 社区议事统计。基于应用系统产生的议事信息按照本周、本月、累计分别进行分析，以曲线图的方式进行展示，可查看每次议事的具体情况，包括：事项、发起时间、参与人、议事结果等。

- 党建引领。对社区党员人数进行统计，对党建活动组织次数、参与人数等按照周、月、年等进行统计，可查看每次党建活动的主题、主要内容、活动时间、参与人数等详情信息。

- 志愿者服务。对社区志愿者的人数、参与活动次数、参与人次等进行统计，可查看每次活动的主题、主要内容、活动时间、参与人数等详情信息，及志愿者的详情信息。

- 线上活动统计。基于社区的线上组织和活动参与情况，将按不同类型进行分析，以饼形图方式展示各类活动组织次数、参与人数占比，并将热门活动的参与人数进行排名。

- 网格员信息。基于社区空间资产数据人房关系数据，根据未来社区展示要求进行楼栋网格员数据展示，主要展示内容包括：网格员信息、负责单元、工作号码、最新更新时间等。

- 人员信息。展示每个楼栋的具体人员数据，包括：实有人口（户籍人员、业主、法人、当月差异、当月回流），管控对象（矫正人员、归正人员、涉毒人员、涉邪人员、易肇精事、信访人员、危险从业、传销人员、其他人员），骨干对象（党员、团员、退伍军人、村民代表、志愿者、法人代表、服务人员），服务对象（孤寡空巢、重病卧床、双慢病、残疾人员），重点人群（1个孩子、2个孩子、低保困难、在缴社保、未缴社保、失业人员、退伍人员、孕邻妇女、青年人群）。点击对应楼幢可以显示该楼幢下人员所有信息：姓名，手机号，证件号，性别，年龄，实有人员，管控对象，骨干对象，重点人群。

2.1.7服务场景信息展示

基于手工填报的服务场景数据为基础，对商业广场、甬爱e家、3-6岁游乐区、婴幼儿照顾站、菜鸟驿站、小茶室、流动科技馆、青少年活动场地、小剧场、便民服务中心、微型消防站进行标点，标点后可在地图上查看每个标点场景的具体数据。8个社区该场景的标点总数约为100个。

该场景主要包括：物业公司事件、社区设施及物联信息、O2O服务、商铺统计等版块。

- 物业公司事件。基于手工采集的当前收入、当前开支、累计事件、累计完成、当日事件、当日完成等数据，对物业数据进行统计展示，可查看每次填报的数据明细。

- 社区设施及物联信息。基于物联感知设备的数据进行展示，设备总数、摄像头、在线率、完好率、累计警告、当日警告，其中接入平台的物联感知设备和智能化设备，以设备运行监测数据为基础，未接入的设备，以手工申报数据为准。

- O2O服务。根据采集到的数据，对社区内部及附近的O2O服务单位按照类型（家政服务、维修保养、美容美发、超市、餐饮、药店）进行统计展示，统计数据包括：各类型的数量、占比及总数量。可查看各类型的具体信息，包括店铺名称、业主、经营范围、成立时间。

2.1.8教育场景信息展示

基于IRS数据归集并处理的各类教育资源数据，对音乐教室、悦读坊、舞蹈室、国学馆、书画室、图书馆、城市书房、安防教育厅、儿童直接幼托机构、幼儿园、儿童乐园、小学、高中、初中等进行标点。8个社区教育场景的标点总数约为160个。

该场景展示版块包括：地图版块、青少年总览、周边学校统计、幼儿园机构、教育积分、教育培训等板块。

- 青少年总览。采用饼图方式分别按照人数展示社区内各个小区的青少年人数和占比。按照年龄段（0-3岁、3-6岁、6-12岁、12-15岁）展示各小区的青少年人数和占比。

- 周边学校统计。针对社区周边学校总数量、各个层级（小学、初中、高中、大学）数量及在各学校受教育的人数，以饼形图、环形图方式进行展示。根据对学校的标点情况，展示学校的具体位置、可选择查看学校的具体信息，及社区在该学校的就学人数统计。

- 幼儿机构。针对社区周边幼儿园、育儿机构、社区照护站及各种机构的入园人数，分别以饼形图、环形图方式进行展示。基于幼儿机构的标点数据，展示机构的具体位置、可选择查看幼儿机构的具体信息，及社区在该幼儿机构的就学人数统计。

- 教育积分。基于社区人员的教育积分情况采用曲线图的方式进行展示，展示内容包括：累计教育积分、授课积分、学习积分。按照接受教育的人员年龄段（老人、青少年、中年等）分别进行统计，采用饼形图的方式进行展示。

- 教育培训。分别对参加学历培训、技能培训的人员进行统计，统计数据包括：当日新增参与人数、累计活动总数、累计参与人数、当日新增活动总数，对各类数据分别以柱形图形式展示。

- 学校招生数据。展示学校招生相关数据，包括：学校类型、招生预警、招生学期、招生人数、实际在读、儿童在托、平均月育儿费用等。

2.1.9健康场景信息展示

基于IRS数据归集、手工采集、手工填报、应用系统运行产生社区人员健康场所数据，对篮球场、羽毛球场、健康促进中心、养老服务站咨询室、养老服务站康养室、养老服务站体检室、养老服务站活动间、活力运动空间、户外泳池、户外健身点、百姓健身房、社区跑道、轨交党群展厅、健康小屋、社区卫生服务中心站、幸福学堂等进行标点，标点后可在地图上查看具体数据。8个社区该场景的标点总数约为160个。

该部分主要进行健康场景信息展示，包括：社区健康总览、健康状态占比、社区健康活动、健生场所、社区健康机构、需上门服务人员分析、老年人区域分布、夕阳红活动情况等板块。

- 社区健康总览。基于病人健康数据分析，按照双慢病人、重病卧床、孤寡独居、残疾人员等类型以饼形图和环形图进行展示。及对健身场所使用数、健康小屋接入、电子健康档案率、家庭医生签约比例等进行统计。

- 健康状态占比。按照数据处理结果，对双慢病人、重病卧床、孤寡独居、残疾人员等病人类型进行统计，以饼形图进行展示，可查看每种类型的病人具体信息。

- 社区健康活动。利用社区组织的健康活动，对参与活动的人员及次数进行统计，以表格方式进行展示，可查看每次活动的具体信息，包括：活动名称、发起时间、参与人数。

- 健身场所统计。针对健身场所的累计使用次数和当日使用次数进行统计，可查看每次使用的明细数据，包括：场所名称、使用人、使用时间，以分页方式进行展示。

- 社区健康机构。基于填报的社区服务中心、健康小屋等数据，进行社区健康机构数量统计，可查看社区健康机构的明细数据，包括：名称、类型、位置、介绍、主要作用等。

- 需上门服务人员分析。对社区内需要上面服务的人员，按照类型（重病卧床、孤寡空巢、双慢病人、残疾人员）等进行人数统计，并对人数按照各小区占比采用饼形图进行分析。

- 老年人区域分布。根据采集到的数据，对老年人在社区下属各个小区的分布进行统计数量和占比，以饼形图和环形图进行展示，可查看每个小区老人的个人信息。

- 夕阳红活动情况。对应用相关系统发布的夕阳红活动总数、参与人数、及相应的文章进行分析，可查看具体活动的情况，包括：活动名称、发起时间、结束时间、参与人数等。

2.1.10创业场景信息展示

基于IRS数据归集、手工采集、手工填报、应用系统运行产生社区人员创业场景数据，对共享会议室、众创空间、人才之家、工作室、烘焙工坊、创客直播间等进行标点，标点后可在地图上进行展示，可查看具体数据。8个社区该场景的标点总数约为80个。

创业场景信息展示主要包括：创业活动总览、企业孵化服务、创业社区动态、人才招聘、企业统计等板块。

- 创业活动总览。针对社区发布的创业活动、参与人数、累计就业人数、新增就业人数等进行统计，以曲线图和表格形式进行展示，可查看创业活动的明细数据。

- 企业孵化服务。采用表格形式显示社区针对孵化创业企业的单位信息，主要包括：名称、电话、地址、联系人、孵化企业数量等。如果单位数量较多可采用滚屏模式显示。

- 创业社区动态。对社区发布的关于创业的文章、访问人数按照本周、本月、三月内、三月以上等进行统计，可查看每篇文章的具体内容、访问人数、具体评价等。

- 人才招聘。对社区发布的人才招聘信息及招聘结果进行展示，展示信息包括：发布招聘信息的招聘公司、招聘职位、招聘人数、截止时间、发布次数、实际招聘结果等。

- 企业统计。统计社区内各类企业、商铺的数量和占比，以饼形图的方式进行展示，可查看社区内的各个企业、店铺的详情信息，包括：公司/店铺名称、法人、经营范围、成立时间等。

2.1.11交通场景信息展示

基于IRS数据归集、手工填报、IOT设备接入和产生的交通相关数据为基础，对共享单车停放点、小区大门门禁、停车场、便民服务车接驳点、快递柜、临时公共停车位、公交站、地铁站等进行标点，标点后可在地图上进行展示，可查看具体数据。8个社区该场景的标点总数约为300个。

该场景主要包括：社区总览、小区车位版块、车位统计、公共出行、车位使用率分析等版块。

- 车位统计。对社区的车位按照产权车位、公共车位、人防车位和汽车充电桩、电瓶车充电桩等分类统计数量和占比，以饼形图的方式进行展示，可查看各类车位和充电桩的详情信息。

- 社区总览。根据手工填报的数据，展示社区交通相关的剩余车位、车位合计、产权车位、公共车位、人防车位、汽车充电桩、电瓶车充电桩、车位车辆配比、车位、车辆数、户数、充电桩数、车位配比、充电桩配比等数据。

- 小区车位版块。根据手工填报的数据，展示各个小区交通相关的剩余车位、车位合计、产权车位、公共车位、人防车位、汽车充电桩、电瓶车充电桩、车位车辆配比、车位、车辆数、户数、充电桩数、车位配比、充电桩配比等数据。以图标的形式列出，可根据小区网格查看具体数据。

- 公共出行。在地图上展示数据采集和手工填报的社区附近公交站点、地铁站数据，在地图上进行展示，可实时查看站点信息，如果可以获取公交和地铁运行的数据，则可在地图上实时展示公交、地铁到站时间。

- 车位使用分析。根据摄像头、道闸门控设备采集的数据，对各个小区在不同时间段（00：00—06：00、06：00—12：00、12：00—18：00、18：00—24：00）的车位使用统计情况，及临时车辆的进出数量。

2.1.12低碳场景信息展示

基于手工填报的数据为基础，对24小时垃圾投放点、其他垃圾中转站、生活垃圾收集站、废旧物资回收处、太阳能光伏发电站进行标点，标点后可在地图上查看具体数据。8个社区该场景的标点总数约为150个。

该场景主要包括：低碳环保设备、公共出行、低碳活动等版块。

- 低碳环保。基于GIS地图，对垃圾回收处、废旧物资回收处、智能充电站、太阳能光伏发电站在地图上进行展示，可查看每个点位的具体信息，包括：类型、名称、位置、介绍等。

- 公共出行。在地图上展示数据采集和手工填报的社区附近公交站点、地铁站数据，在地图上进行展示，可实时查看站点信息，如果可以获取公交和地铁运行的数据，则可在地图上实时展示公交、地铁到站时间。

- 低碳活动。基于低碳出行应用系统运行所产生的数据，对发布的活动次数、参与人数、获取积分等进行统计，可查看每个小区的低碳活动参与情况及参与人员的信息。

2.1.13治理场景人员专题展示

基于治理场景的数据处理和数据标点信息，进行治理人员场景展示，该场景按照实有人员信息、管控人员信息、重点服务对象、骨干对象信息、重点人群统计等版块进行展示。8个社区该场景的标点总数约为100个。

- 实有人员信息。对社区内实有人员按照户籍人员、当年新生儿、当年户籍注销、流动人口、人口总数、法人等数量进行统计。社区的人员按照小区的分布情况进行统计，以饼形图的方式展示各个小区的人数占比情况。

- 管控人员信息。基于社区内的各类被管控人员类型进行统计。对被管控按照人数和占比进行统计，以饼图的形式进行展示，可查看每个小区的各类管控人数明细信息。

- 重点服务对象。对各类需要重点服务的人员，按照类型（孤寡、重病卧床、双慢病、残疾人员）进行人数统计，以饼图形式展示各小区的人数占比情况，可查看重点服务人员的详情信息。

- 骨干对象信息。对社区的各类骨干类型（党员、团员、退伍军人、法人代表、服务人员、志愿者）进行总人数和各类别的人数统计，可对总人数按照小区进行总数和占比分析。

- 重点人群统计。对社区的各类重点人群（在缴社保、未缴社保、失业人员、退休人员、育龄妇女、青年人群）进行总人数和各类别的人数统计，可对总人数按照小区进行总数和占比分析。

2.2未来社区1.0平台实施服务

2.2.1未来社区1.0平台使用授权

鄞州区未来社区1.0平台原建设单位为宁波市鄞城集团有限责任公司，本项目建设主体为鄞州区住房和城乡建设局，主要基于鄞州区未来社区1.0平台建设实施，需要支付给原建设单位一定的费用，购买及鄞州区未来社区1.0平台所有建设成果的使用，包括：

- 鄞州区未来社区1.0平台治理端的政府应用整合、社区脉象驾驶舱和未来社区驾驶舱的模板。

- 鄞州区未来社区1.0平台运营端的运营管理和服务管理。

- 鄞州区未来社区1.0平台服务端已经建成的所有应用。

- 鄞州区未来社区1.0平台社区脉象基础支撑平台。

- 鄞州区未来社区1.0平台已经建成的社区房屋数据、人房关系数据等基础数据库的架构和数据处理工具。

- 鄞州区未来社区1.0平台已经建设完成服务器资源和网络体系。

2.2.2小程序功能配置

为保证社区通过省浙里未来社区平台贯通及评审，需要为每个社区申请一个微信小程序，辅助社区完成认证、备案工作，需要在小程序中配置相关功能进行发布，主要包括：

| 序号 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1 | 积分商城的搭建，以及明确积分来源，兑换方式等，与社区配合后台显示注册人数达20%常驻人口，及其60%拥有积分 |
| 2 | 增加邻里交往、闲置交易等互助功能 |
| 3 | 连通浙有善育 |
| 4 | 拥有非学科类网课交互学习渠道 |
| 5 | 添加社区达人，并设置社区达人资源库，人数高于10人，且有达人活动的相关案例 |
| 6 | 添加学习获得积分的途径，附上后台显示用户依靠学习获得积分 |
| 7 | 添加线上预约功能 |
| 8 | 添加运动获得积分的途径，附上后台显示运动获得积分 |
| 9 | 个人或家庭终端与互联网医疗数据打通 |
| 10 | 添加众创空间工位预定功能，提供时租、日租、月租等多种选项 |
| 11 | 搭建线上创业者服务中心功能模块，提供创业指导、咨询服务等功能 |
| 12 | 与宁波市就业服务中心对接 |
| 13 | 添加查询交通信息功能 |
| 14 | 添加智能车位引导系统，例如打通甬城泊车 |
| 15 | 添加物业服务功能，例如报修等物业服务 |

2.2.3乐居鄞州浙里办版本实施

浙里办APP里的乐居鄞州包含所有接入社区，为保证社区通过省浙里未来社区平台贯通及评审，在新增接入社区时需要进行社区账号开设、内容配置、权限配置，同步在浙里办乐居鄞州发布对应社区版本，主要包括：

| 序号 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1 | 积分商城的搭建，以及明确积分来源，兑换方式等，与社区配合后台显示注册人数达20%常驻人口，及其60%拥有积分 |
| 2 | 增加邻里交往、闲置交易等互助功能 |
| 3 | 连通浙有善育 |
| 4 | 拥有非学科类网课交互学习渠道 |
| 5 | 添加社区达人，并设置社区达人资源库，人数高于10人，且有达人活动的相关案例 |
| 6 | 添加学习获得积分的途径，附上后台显示用户依靠学习获得积分 |
| 7 | 添加线上预约功能 |
| 8 | 添加运动获得积分的途径，附上后台显示运动获得积分 |
| 9 | 个人或家庭终端与互联网医疗数据打通 |
| 10 | 添加众创空间工位预定功能，提供时租、日租、月租等多种选项 |
| 11 | 搭建线上创业者服务中心功能模块，提供创业指导、咨询服务等功能 |
| 12 | 与宁波市就业服务中心对接 |
| 13 | 添加查询交通信息功能 |
| 14 | 添加智能车位引导系统，例如打通甬城泊车 |
| 15 | 添加物业服务功能，例如报修等物业服务 |

2.2.4社区物联引擎集成实施

基于鄞州区IOT平台社区物联引擎能力，实现与不同物联子系统集成，获取各个社区的智能化、物联网设备的基础数据和运行数据。主要包括：

- 通过连接器的方式支持异构子系统集成。包括：安防系统、人行系统、车行系统、智慧消防系统、智慧能耗系统等硬件和子系统的集成。

- 通过交付工具按照功能、设备类型、供应商、弱电系统、设备型号等配置接入模型，如果功能、设备类型、供应商、弱电系统、设备型号等相关信息若有变更，需要再次进行配置。

- 通过交付工具配置监控相机、客流相机、门禁等各类具体设备的接入，包括：功能、设备类型、供应商、设备名称、设备型号、安装地址等。

- 在项目上厂商子系统及硬件安装完成，系统模型、连接器、系统连接配置完成后需进行整体联调测试，测试通过后集成完成。包括：指令下发测试和事件上报测试等。

2.2.5系统运行保障服务

为保障系统日常正常运行，进行软硬件技术维护服务、系统性能优化、系统安全维护等。通过提供日常技术维护、现场支撑服务、系统接口服务、培训服务、定期安全检测、服务器移植服务、数据备份服务、运维服务等，保证项目可持续运行。

2.3省浙里未来社区平台贯通

浙里未来社区在线平台已经建设完成，在浙江省和鄞州区进行推广使用。本次项目根据“浙江省浙里未来重大应用贯通要求”，社区服务提供单位和省平台实施单位配合完成省平台贯通对接工作，把相关数据接入到省平台中。

浙里未来社区在线省平台已经建设完成，建设内容包括：三端（治理端、运营端、居民端）、数据底座、重点应用（浙住通、社区治理、邻里互动、生活一张图、一老一小等），需要针对这些应用配合社区和社区应用开发单位完成项目实施和应用下发，实施工作包括：集约化平台（居民端应用下发，治理端、运营端建设）、数字底座对接（应用能力中心、社区数字仓、物联引擎、空间数字资产）、培训、运维服务等。

浙里未来社区在线平台可供全省所有社区免费使用，由相关实施单位完成贯通实施工作，主要实施工作如下：

2.3.1区平台贯通资料上报

按照省平台的要求把每个社区的实施保密协议、实施填报表由实施街道和区风貌办盖章上传到省平台。

2.3.2台账资料上报

为保证社区通过省浙里未来社区平台贯通及评审，需要在省平台后台管理系统填写上报台账相关资料，主要包括：

| 序号 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1 | 上报贯通实施方案 |
| 2 | 上报主体明确&机制保障 |
| 3 | 上报贯通方案完成度 |
| 4 | 上报培训支撑情况 |
| 5 | 上报基本应用场景覆盖 |
| 6 | 上报物联数据集成 |
| 7 | 上报社区数据仓建设 |
| 8 | 上报社区应用集成落地 |
| 9 | 上报社区三维空间资产 |
| 10 | 上报数据实时纵向贯通 |
| 11 | 上报平台安全保障 |
| 12 | 上报标配场景应用运行 |
| 13 | 上报应用长效迭代机制 |
| 14 | 上报数字社会应用集成 |
| 15 | 上报线上线下联动服务 |
| 16 | 上报三端入口明确 |
| 17 | 上报系统体验感受 |
| 18 | 上报线上运营成效 |
| 19 | 社区礼堂（乐龄中心）的省平台人流监控数据 |
| 20 | 需提供数字化落地的几个案例 |
| 21 | 个人或家庭终端与互联网医疗数据打通 |
| 22 | 社区信息模型（CIM）平台系统架构完整，与省级 CIM 平台对接 |
| 23 | 智慧平台添加能耗监测 |
| 24 | 智慧平台增加生活服务后台统计 |
| 25 | 小区内监控摄像基本信息，安防设施清单，及位置照片 |

2.3.3标配基础应用下发

省级共性应用。通过场景应用服务中心落地省级智慧通行、邻里客厅、生活一张图、社区治理等共性应用到未来社区。

数字社会应用。通过集成枢纽中心和场景应用服务中心打通数字社会赛道，确保数字社会应用精准落地未来社区。

基于“浙里未来社区在线”重大应用的场景应用服务中心，满足“一地创新、全省共享”建设要求基础上，实现省级共性应用、属地共性应用的上下贯通、综合集成，快速将应用透出到小程序、浙里办·我的家园。根据不同类别的应用，实现应用实施的不同流程闭环。目前省平台已经建成并下发的标准应用包括：社区活动、居民动态、社群圈子、我的社区、报事报修、事件处置、共治力量、民意征集、党员风采、社区满意度、信息公开、业主投票、智慧通行、声望(积分)系统、生活地图、空间预约、市集商家等。

2.3.4社区数据仓集成实施

社区数据仓的实施主要实现社区数据的贯通。同时实现纵向、横向的数据赋能，与一体化智能化公共数据平台、浙江未来社区在线管理系统实现社区数据互通，为居民提供精准美好生活服务，为治理者提供数字治理服务。社区数据仓贯通上报的数据包括：

- 建筑物及设备数据，主要包括：楼幢数据、房屋数据、住户数据、设备资源信息等；

- 社区党团、群数据，主要包括：党组织数据、党员信息、群团组织信息、群团成员信息、社群信息；

- 社区管理信息，主要包括：网格信息、微网格信息、网格成员信息、业委会信息、业委会成员信息、物业信息、物业成员信息、社区工作人员信息、社区运营商信息、物业收费信息；

- 社区社交活动信息，包括：达人信息、社区事件信息、社区活动信息、社区投票信息、业委会会议信息

- 其他信息，主要包括：上报人流量信息、上报应用信息、上报平台积分信息等。

2.3.5在线管理系统贯通

贯通省级通用版在线管理系统，实现未来社区运营指标动态上报，满足验收评价要求，实现动态运行监测。

- 通过从采集层的社区数据仓来收集社区的基础数据和场景运营数据、物联感知和应用监测数据，并沉淀到社区数据仓。

- 通过针对收集的数据进行分析，并根据定义好的数据模型对数据进行清洗。

- 根据未来社区数字化建设业务规范和未来社区数据对接规范，完成数据定时上报至通用版在线管理系统。实现社区创建在线监测与社区运营在线监测。

在线管理系统中需要贯通的工作内容如下：

| 序号 | 工作内容 | 数量估算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上报场景运营数据贯通 | 5000条以上 |
| 2 | 上报物联网数据贯通 | 1千条以上 |
| 3 | 上报省标配场景应用集成 | 15个以上 |
| 4 | 上报数字社会应用集成数 | 20个以上 |
| 5 | 上报近30日门禁通行数 |  |
| 6 | 上报视频覆盖设施数 |  |
| 7 | 挂接视频覆盖养老区域 |  |
| 8 | 挂接视频覆盖托育区域 |  |
| 9 | 挂接视频覆盖其他设施类型 |  |
| 10 | 上报公共服务设施近30日客流总量 |  |
| 11 | 上报物联设备类型数 | 3以上 |
| 12 | 上报物联设备接入数 | 100个以上 |
| 13 | 上报浙住通近2周通行记录 |  |
| 14 | 上报社区数据仓数据完备率100% |  |
| 15 | 上报居民数据量 |  |
| 16 | 上报房屋（户）数据量 | 约20000条 |
| 17 | 上报人房关系覆盖率 |  |
| 18 | 上报楼幢数据量 | 605套 |
| 19 | 上报楼幢房屋统一码挂接数量 |  |
| 20 | 上报社区三维地图 |  |
| 21 | 上报社区目前上线应用数 |  |
| 22 | 上报当前平台激活用户数 |  |
| 23 | 上报连续3天无数据更新情况 |  |
| 24 | 上报近30天基础数据新增数 | 5000以上 |
| 25 | 上报近30天场景应用数据更新条目 | 1500以上 |
| 26 | 上报近30天物联数据归集记录数 | 1500以上 |
| 27 | 上报近30天应用日活归集条目数 | 1500以上 |
| 28 | 上报人房关系敏感数据等保密级 |  |
| 29 | 上报邻里类应用近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 30 | 上报治理类应用近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 31 | 上报服务类应用近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 32 | 上报托育&养老应用近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 33 | 上报通行类应用近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 34 | 上报标配高频应用枚举 | 3个及以上 |
| 35 | 上报其他个性化高频应用名称 | 2个及以上 |
| 36 | 上报小程序集成应用数 |  |
| 37 | 上报康养类、托育类应用 |  |
| 38 | 上报“浙里基本公共服务”应用 |  |
| 39 | 上报“我的家园”集成应用数 |  |
| 40 | 上报近30日小程序集成数字社会应用累计点击量 |  |
| 41 | 上报近30日组织活动数：要大于20次 |  |
| 42 | 上报近30日积分（声望）生成次数 | 100以上 |
| 43 | 上报事件闭环率 | 80%以上 |
| 44 | 上报有无社区以上参与处理 |  |
| 45 | 上报数字社会应用近30日累计使用人次 | 50000以上 |
| 46 | 上报线下设施近30日累计客流人次 | 500以上 |
| 47 | 上报平台激活用户数 | 同社区看板累计用户数 |
| 48 | 上报占常住居民数比例 | 30%以上 |
| 49 | 上报占常住居民数比例 | 30%以上 |
| 50 | 上报近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 51 | 上报占常住居民数比例 | 30%以上 |
| 52 | 上报占常住居民数比例 | 30%以上 |
| 53 | 上报数字化运营主体 |  |
| 54 | 上报数字化建设主体名称 |  |

3、项目集成与接口设计方案

本项目充分利用未来社区1.0平台已经完成的设备对接成果，进行安防、门禁、车辆道闸等设备的数据接入，本次项目不再考虑对接相关费用。

金桥花园社区已经建成智慧社区平台，本项目建设需要通过接口方式与该平台对接，获取客流授权、访客授权，进而获取视频及门禁数据。

4、应用支撑层设计

4.1鄞州区时空云平台

鄞州区时空云平台是宁波市时空云平台在鄞州的分平台，为鄞州区各应用提供地理信息支撑。该平台的主要功能包括：时空大数据库、时空数据共享中心+时空数据云服务中心、时空数据示范应用等，在本项目建设过程中可以直接使用。该平台在未来社区单体项目实施上，可以提供：

- 宁波市鄞州区各镇街GIS时空云2D地图数据；

- 宁波市鄞州区各镇街GIS时空云3D白模地图数据；

- 宁波市鄞州区各镇街GIS时空云3D建模地图数据；

- 宁波市鄞州区各镇街GIS时空云楼栋到户矢量切片地图数据。

本项目的驾驶舱实施依托鄞州区时空云平台提供的底图进行建设。

4.2社区物联模块（IOT）

利用鄞州区未来社区1.0平台已经建成的社区物联感知模块，作为所有鄞州区未来社区项目的智能化设备、物联感知设备接入使用。该模块针对各种智能设备、物联终端的适配接入，实现智能设备、物联感知设备管理、参数配置、预警接收、运行管理的全生命周期管理。搭建物联资源可视化展示，以物联设备、物联数据为资产，通过物联资源一张图，实现物联感知设备的可看、可控。各类智能设备、物联感知设备基本采用MQTT(S）、CoAP、LwM2M、HTTP/2、HTTPS等多种协议，采用设备直联感知平台或接入移动OneNet、电信AEP等平台后接入社区物联模块。

本项目主要利用该模块进行安防、门禁、客流等设备接入实施。

5、数据资源层设计

在鄞州区未来社区1.0平台前期建设过程中已经完成7个社区的实施工作，已经确定数据采集途径和主要采集内容，及数据处理方式和数据共享内容，同时完成基础数据库和应用数据库的建设。本次项目建设需要充分利用已经完成的数据资源建设成果，把数据采集、处理、存储和共享等范围扩大8个社区。

5.1数据采集

5.1.1 IRS/一表通数据采集

基于“一体化智能化公共服务平台”IRS数据目录、鄞州区基层治理一表通数据，需要从鄞州公安局、交通局、水务局、市场监督管理局、信访局、残联、大数据中心、民政局、人力社保局、卫生健康局等分别获取本项目涉及的8个社区的各类数据。5.1.2物联感知数据采集

针对本次实施的8个社区，通过接入社区物联模块获取，获取安防、门禁、客流等物联感知设备的基础数据、运行数据，包括：物联感知设备的类型、名称、安装地址等基础信息，及感知设备的在线状况。

5.1.3手工数据采集

- 如果基于IRS、鄞州区基层治理一表通数据以及通过物联感知设备采集的数据、应用系统产生的数据，还不能满足驾驶舱数据展示需求，需要进行手工采集数据，

5.2数据处理

基于鄞州区未来社区1.0平台，基于区平台社区基础库、专题库、指标库，通过ODPS工具对本次实施的8个社区进行数据治理服务，其中社区有关的部分数据可通过ODPS接口赋能社区治理、社区应用。包括居民数据、人口画像数据、教育数据、健康数据及IRS各指标数据等。

5.2.1部门数据处理

基于宁波市一体化智能化公共数据平台的数据治理平台进行数据处理。在8个社区数据归集的基础上，实现数据标准设计，并实现数据的清洗、转换、融合与加工，实现数据高质量输出，为后续数据应用服务。

数据抽取。本项目在一体化智能化公共数据平台的的建设框架下针对不同部门的业务数据建立抽取更新机制，包含增量抽取以及全量抽取。针对从各个部门获取的各类数据进行全量抽取。

数据过滤。数据过滤要初步实现对业务数据中不符合应用规则或者无效的数据进行过滤操作，使得数据标准统一。例如身份证号不为15位或者18位、已死亡人员、统一社会信用代码位数不够等相关数据。

数据清洗。针对系统的各个环节可能出现的数据二义性、重复、不完整、违反业务规则等问题而提供的脏数据处理功能。数据转换是根据元数据模型，将抽取出来的数据通过一系列的函数、方法转换成目标数据源所需要的格式。

数据填充。对每个字段都计算其缺失值比例，然后按照缺失比例和字段重要性，分别决定除不需要的字段还是填充。填充方法：以业务知识或经验推测填充缺失值；以不同字段的计算结果填充缺失值，如用身份证号码来计算年龄。

数据加工。在数据清洗后，根据实际的业务需求，对数据字段进行处理的过程，包括字段映射、字段拆分、字段合并、字段补充、行列转换、数据取值转换等工作。（1）代码翻译。有些数据表存储的是代码信息，如性别存储的是M，F，在实际页面显示的时候，需要转换成对应的中文名称，就需要对字段进行代码翻译。（2）数据合并。对于一些有多主键的表，为了关联方便快捷，需要对多个字段合并成一个字段；其他业务需要的情况，需要将多个字段合并成一个字段。按照业务需求对描述相同对象的信息数据进行合并。（3）根据实际业务需要，将一个字段值的部分内容拆分成单独的字段。例如日期拆成年、年月、年季、年月日等；编号中拆出有意义的字段，如身份证号，可以拆出行政区划，出生日期等；字段值本身由多部分组成，可以拆出各自内容等。

数据整理。对通过IRS采集到的数据，对通过IRS采集到并整理后的数据，进行分类处理，

数据到户处理。按照省平台对接入社区的计分标准要求，完成房屋赋码可作为积分加分项，需要把各类数据匹配到具体社区、小区、楼幢的每一户。

5.2.2物联感知数据处理

对于通过物联感知模块上传的基础数据、运行数据，但物联设备的经纬度、所在地址、楼栋等需要手工处理。

5.2.3数据库建设

社区基础库、社区专题库、社区指标库、房屋数据库、人房关系库、物联感知库等基础数据库基本架构已经在未来社区1.0平台中建设完成，并且建设完成8个社区的基础数据，本项目建设主要针对已经建成的基础数据库和专题数据库完成本项目实施涉及8个社区的基础数据增加与更新。

5.3数据共享

在本项目建成后，数据资源共享方式和共享类型没有变化，但增加本项目涉及的8个社区的数据，扩大了数据提供范围。

6、基础设施层设计

6.1系统部署设计

本项目利用原有的鄞州区未来社区1.0平台服务器资源、网络、服务器、安全产品等硬件设施保障项目的应用和安全，不需在政务云端增加相关硬件设备用于部署新开发的应用系统，仅在社区端购置部分服务器、门禁设备、安防摄像机、人流摄像机及相关安全设备。

6.2社区网络示意图

各个社区建设的应用场景有所差异，使用各类设备数量有所差异，但网络架构基本类似，

- 在社区的机房新增1台信创防火墙，用于保证社区通过互联网接入运营商物联网云平台、区未来社区1.0平台和省未来在线平台的安全；

- 申请1路100M具有固定IP的宽带，连接社区机房和区平台；

- 针对每个场景申请1路100M数字专线，连接应用场景到社区机房；

- 在社区机房里增加1个22U服务器机柜、1套视频存储NVR、存储硬盘，用于存储视频数据；

- 每个社区增加1台国产化中心管理服务器，用于部署安防平台。

6.3基础设施建设

本次项目建设针对8个社区，根据社区实际情况设计托幼、养老、老幼融合、文化礼堂、运动、健康、创业等场景配套相关设备用于数据采集与传输，各社区主要采购设备如下：

6.3.1网络安全设备

为保证社区未来社区建设需要，需要增加如下网络机安全设备。

6.3.1.1防火墙

除金桥花园社区外，每个社区新增1台信火墙设备，共计7台，用于保证社区通过互联网接入运营商物联网云平台、区未来社区1.0平台和省未来在线平台的安全。该设备采用符合信创要求的设备。

6.3.1.2交换机

本次项目建设需要的交换机包括：24口poe交换机和8口poe交换机、24口千兆交换机、48口千兆交换机四种，配套光模块使用，共计24口poe交换机13个，8口poe交换机2个，24口千兆交换机5台，48口千兆交换机4台，各种交换机的安装位置和数量分别如下：

| 序号 | 社区名称 | 设备类型 | 数量 （台） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城兴社区 | 24口poe交换机 | 1 | 党群二楼 | 文化礼堂及其他 |
|  |  | 24口千兆交换机 | 1 |  |  |
|  |  | 48口千兆交换机 | 2 |  |  |
| 2 | 江丰社区 | 24口poe交换机 | 1 | 党群服务中心1-2层 | 养老场景、托育场景、文化礼堂 |
| 3 | 紫郡社区 | 24口poe交换机 | 1 | 党群服务中心 | 服务场景 |
|  |  | 24口千兆交换机 | 1 | 紫郡社区用房 |  |
|  |  | 48口千兆交换机 | 1 | 党群服务中心 |  |
|  |  | 8口poe交换机 | 1 |  | 托育场景、老幼融合、健康场景 |
|  |  | 8口poe交换机 | 1 |  | 养老场景、文化礼堂 |
| 4 | 锦绣钱湖 | 24口poe交换机 | 1 | 党群 | 邻里场景、创业场景、 服务场景 |
|  |  | 24口poe交换机 | 1 | 社区用房 | 养老场景、老幼融合场景、服务场景、健康场景、邻里场景 |
|  |  | 24口千兆交换机 | 1 |  |  |
|  |  | 48口千兆交换机 | 1 |  |  |
| 5 | 明东社区 | 24口poe交换机 | 1 | 婴幼儿照护驿站 | 托幼场景 |
|  |  | 8口poe交换机 | 1 | 明东社区活动室改造 | 养老场景 |
|  |  | 8口poe交换机 | 1 | 智创空间 | 创业场景 |
|  |  | 24口poe交换机 | 1 | 邻里中心 | 文化礼堂及其他 |
| 6 | 常青藤社区 | 24口poe交换机 | 1 | 邻里中心1层 | 邻里场景、服务场景 |
|  |  | 24口poe交换机 | 1 | 邻里中心2层 | 邻里场景、养老场景、服务场景 |
|  |  | 24口poe交换机 | 1 | 邻里中心3层 | 邻里场景、文化礼堂 |
| 7 | 缤丰社区 | 24口poe交换机 | 1 | 党群中心 | 托幼、文化礼堂 |
| 8 | 金桥花园社区 | 24口poe交换机 | 2 | 睦邻中心 | 养老、老幼融合、邻里场景 |
|  |  | 24口千兆交换机 | 2 | 睦邻中心 | 养老、老幼融合、邻里场景 |

6.3.1.3无线AP

本次项目将以锦绣钱湖社区和金桥花园的现有无线网络架构为基础，按照AC+AP集中式管理模式，安装部署部分AP点位，实现锦绣钱湖社区业务内网无线零漫游。主要包括：无线AP共计16个（锦绣钱湖11个、金桥花园5个），无线AP控制器2台（锦绣钱湖、金桥花园各1个）。

6.3.1.4网关

基于紫郡社区的实际需要，对紫郡社区配套安装2套企业级网关。

6.3.1.5固定IP宽带

每个社区申请1条有固定IP的宽带，共计7条，用于访问原有智慧社区服务器相关数据。带宽要求为100M，用于接入鄞州区未来社区1.0平台。

6.3.1.6数字专线

每个社区部分应用空间安装1条数字专线，带宽要求为100M，连接应用场景到社区机房交换机。共计5条数字专线，各社区的数字带宽如下表所示：

| 序号 | 社区 | 数量（条） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫郡社区 | 2 | 党群服务中心 | 党群服务 |
| 2 | 锦绣钱湖社区 | 1 | 社区用房 | 综合场景 |
| 3 | 缤丰社区 | 1 | 居家养老服务中心 | 养老场景 |
| 4 | 金桥花园社区 | 1 | 睦邻中心 | 养老、老幼融合、邻里场景 |
| 合计 |  | 5 |  |  |

6.3.2摄像机

6.3.2.1安防摄像机

根据安防需要，在相关空间安装安防摄像机，共计安装安防摄像机73台，各个社区分别安装的安防摄像头如下：

| 序号 | 社区名称 | 数量（台） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城兴社区 | 8 | 党群二楼 | 文化礼堂及其他 |
| 2 | 江丰社区 | 6 | 党群服务中心1-2层 | 养老场景、托育场景、文化礼堂 |
| 3 | 紫郡社区 | 1 | 邻里中心 | 服务场景 |
|  |  | 1 | 明月清华社区用房 | 托育场景、养老场景、文化礼堂 |
|  |  | 1 | 党群服务中心 | 党建 |
| 4 | 锦绣钱湖 | 10 | 党群 | 党建 |
|  |  | 10 | 社区用房 | 综合 |
| 5 | 明东社区 | 4 | 邻里中心 | 文化礼堂及其他 |
|  |  | 4 | 明东阁社区用房 | 老幼融合场景 |
|  |  | 4 | 明东社区活动室改造 | 养老场景 |
|  |  | 7 | 婴幼儿照护驿站 | 托幼场景 |
| 6 | 常青藤社区 | 2 | 邻里中心1层 | 邻里场景、服务场景 |
|  |  | 2 | 邻里中心2层 | 邻里场景、养老场景、服务场景 |
|  |  | 2 | 邻里中心3层 | 邻里场景、文化礼堂 |
| 7 | 缤丰社区 | 6 | 党群中心 | 托幼、文化礼堂 |
|  |  | 4 | 居家养老服务中心 | 养老 |
|  |  | 1 | 健身房 | 健康场景 |
| 8 | 金桥花园 | 13 | 睦邻中心 | 养老、老幼融合、邻里场景 |
| 合计 |  | 86 |  |  |

金桥花园社区已建设完成智慧社区，涉及大华产品，投标产品需要确保能适配金桥花园智慧社区。

6.3.2.2客流摄像机

根据安防需要，空间入口安装客流摄像机，用于对人员、车辆的流量计算。共计安装客流摄像机27台，各个社区分别安装的客流摄像机摄像头如下：

| 序号 | 社区名称 | 数量（台） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城兴社区 | 1 | 党群二楼 | 文化礼堂及其他 |
| 2 | 江丰社区 | 3 | 党群服务中心1-2层 | 养老场景、托育场景、文化礼堂 |
|  |  | 1 | 友邻生活馆 | 老幼融合及其他 |
| 3 | 紫郡社区 | 1 | 邻里中心 | 服务场景 |
|  |  | 1 | 明月清华社区用房 | 托育场景、养老场景、文化礼堂 |
|  |  | 1 | 党群服务中心 | 党建 |
| 4 | 锦绣钱湖 | 1 | 党群 | 党建 |
|  |  | 3 | 社区用房 | 综合 |
| 5 | 明东社区 | 1 | 邻里中心 | 文化礼堂及其他 |
|  |  | 1 | 明东阁社区用房 | 老幼融合场景 |
|  |  | 1 | 明东社区活动室改造 | 养老场景 |
|  |  | 1 | 婴幼儿照护驿站 | 托幼场景 |
| 6 | 常青藤社区 | 1 | 邻里中心1层 | 邻里场景、服务场景 |
|  |  | 2 | 邻里中心2层 | 邻里场景、养老场景、服务场景 |
|  |  | 1 | 邻里中心3层 | 邻里场景、文化礼堂 |
| 7 | 缤丰社区 | 2 | 党群中心 | 托幼、文化礼堂 |
|  |  | 2 | 居家养老服务中心 | 养老场景 |
|  |  | 1 | 健身中心 | 健康场景 |
| 8 | 金桥花园社区 | 2 | 睦邻中心 | 养老、老幼融合、邻里场景 |
| 合计 |  | 27 |  |  |

金桥花园社区已建设完成智慧社区，涉及大华产品，投标产品需要确保能适配金桥花园智慧社区。

6.3.2.3其他摄像机

在金桥花园有食堂和养老场所，需要部署3台防油污红外摄像机和1台红外枪式摄像机的，前者用于对食堂内进行防火检测，后置用于对食堂通道口进行人员三白检测。

6.3.3人脸门禁设备

人脸门禁设备（含磁力锁）安装在各房间入口，实现门控管理，共计安装人脸门禁设备11个，各个社区分别安装的安防摄像头如下：

| 序号 | 社区名称 | 数量（台） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江丰社区 | 2 | 党群服务中心1-2层 | 养老场景、托育场景、文化礼堂 |
| 2 | 紫郡社区 | 1 | 党群服务中心 | 党建 |
| 3 | 锦绣钱湖 | 1 | 社区用房 | 综合 |
| 4 | 明东社区 | 1 | 邻里中心 | 文化礼堂及其他 |
|  |  | 1 | 明东阁社区用房 | 老幼融合场景 |
|  |  | 1 | 明东社区活动室改造 | 养老场景 |
|  |  | 1 | 婴幼儿照护驿站 | 托幼场景 |
| 5 | 常青藤社区 | 1 | 邻里中心2层 | 邻里场景、养老场景、服务场景 |
| 6 | 缤丰社区 | 1 | 党群中心 | 托幼、文化礼堂 |
| 8 | 金桥花园社区 | 1 | 睦邻中心 | 养老、老幼融合、邻里场景 |
| 合计 |  | 11 |  |  |

金桥花园社区已建设完成智慧社区，涉及大华产品，投标产品需要确保能适配金桥花园智慧社区。

6.3.4 服务器及存储

6.3.4.1中心管理服务器

针对每个社区（金桥花园社区除外）配置1台中心管理服务器，共需配置7台，作为安防平台的载体，与安防软件平台一起完成安防设备管理、人员权限管理，客流统计等。

6.3.4.2视频存储NVR及存储硬盘

该设备主要配套多块8TB存储硬盘，用于现场存储视频数据，各社区的视频存储NVR和8TB存储硬盘数量分别如下：

| 序号 | 社区名称 | 视频存储NVR数量（台） | 8TB存储硬盘（块） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城兴社区 | 1 | 4 |
| 2 | 江丰社区 | 2 | 8 |
| 3 | 紫郡社区 | 1 | 4 |
| 4 | 锦绣钱湖 | 1 | 2 |
| 5 | 明东社区 | 1 | 8 |
| 6 | 常青藤社区 | 1 | 5 |
| 7 | 缤丰社区 | 2 | 4 |
| 8 | 金桥花园社区 | 1 | 4 |
|  | 合计 | 10 | 39 |

金桥花园社区已建设完成智慧社区，涉及大华产品，投标产品需要确保能适配金桥花园智慧社区。

6.3.5其他设备

根据各社区设备安装部署需要，本项目需要采购12U墙柜、22U服务器机柜、9U设备墙柜、壁装机柜、光纤收发器、6芯单模光缆等设备及配件。

6.4安防平台

因金桥花园社区已经建设完成智慧社区，安防平台作为智慧社区的一部分，本次项目可利旧使用，本次购买1套门禁管理软件作为补充，其余7个社区每个社区购买1套安防平台，主要功能包括：

- 系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；

- 实现浙住通对接、客流数据跟省平台对接；

- 支持IPC、人脸抓拍机、车辆抓拍机等轻智能、泛智能、合智能设备的接入；

- 支持设备网络SDK协议、智能安全连接上行协议、GB28181协议、ONVIF协议；

- 支持视频预览、录像回放、人脸\车辆图片查看、云台控制、点位对讲；

- 支持设备存储、CVR存储、云存储三种录像存储方式，并支持录像回传给中心存储；

- 提供PC客户端，web网页端，ios，android手机端；

- 支持访客及访客同行人预约，登记；

- 为社区安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质；

- 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备等设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备；

- 运管中心：支持对组织架构、人员及信息管理；

- 要求支持多色彩展示运行告警状态；

- 含客流统计、访客模块、浙住通对接相关功能。

6.5配套国产化软件购置

本项目部署在宁波市一体化智能化公共数据平台（信创云）中，基于国产化环境，需要新增采购国产服务器操作系统7套，用于7台中心管理服务器。

7、信息安全保障体系设计

鄞州区未来社区1.0平台已经建设完成，根据国家标准《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）有关要求，结合项目实际情况，该平台的业务信息（治理端）安全等级确定为三级，服务端确定为二级。本次项目基于鄞州区未来社区1.0平台进行实施，可延续使用该安全保障体系。

四、项目建设清单

| 序号 | 建设内容 | 工作类型 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 应用系统费用 |  |
| 1 | 社区驾驶舱 | 实施 |
| 二 | 数据资源层 | 实施 |
| 三 | 第三方系统对接 | 开发 |
| 四 | 省浙里未来社区贯通 | 实施 |
| 五 | 未来社区1.0平台实施服务 |  |
| 1 | 未来社区1.0平台使用授权 | 购买 |
| 2 | 未来社区实施服务 | 实施 |
| 六 | 基础设施建设费用 |  |
| 1 | 国产化软件购置 | 购买 |
| 2 | 设备费用 | 购买 |

1、数据资源层

| 费用项 | 工作细项 |
| --- | --- |
| 数据采集 | IRS/一表通数据采集 |
|  | 手工数据采集 |
| 部门数据处理 | 数据抽取 |
|  | 数据过滤 |
|  | 数据清洗 |
|  | 数据填充 |
|  | 数据加工 |
|  | 数据整理 |
|  | 数据到户处理 |
| 物联感知数据处理 | 经纬度、设备楼栋处理 |

2、配套硬件设备

| 序号 | 配套设备 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12U机柜 | 650mm*600mm*450mm | 台 | 1 |
| 2 | 22U服务器机柜 | 600mm*1000mm*22u | 台 | 7 |
| 3 | 9U设备墙柜 | 510mm*600mm*450mm | 台 | 3 |
| 4 | 墙柜 | 600mm*450mm*600mm | 个 | 2 |
| 5 | 壁装机柜 | 550mm*430mm*110mm | 台 | 4 |
| 6 | 42U安防机柜 | 600mm*600mm*2000mm | 台 | 1 |
| 7 | 24口poe交换机 | 提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口； 交换容量：≥52Gbps； 包转发率：≥36.688Mpps； 支持IEEE802.3at/af标准； 端口最大供电功率：30W； 整机最大供电功率：370W； 支持PoE看门狗； 支持6KV防浪涌（PoE口）； 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z标准； ▲支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容；进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能；进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入（投标时需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）； 安装方式：机架式 | 台 | 13 |
| 8 | 8口poe交换机 | 提供8个百兆PoE电口，1个百兆网络电口； 交换容量：≥18Gbps； 包转发率：≥13.392Mpps； 支持IEEE802.3at/af、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。 支持8芯供电。 支持最远250m传输。 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理。 | 台 | 4 |
| 9 | 24口千兆交换机 | 支持24个千兆电口，4个千兆SFP光口； 交换容量≥336Gbps； 包转发率≥95Mpps | 台 | 5 |
| 10 | 48口千兆交换机 | 支持48个千兆电口，4个千兆SFP光口； 交换容量≥336Gbps； 包转发率≥108Mpps | 台 | 4 |
| 11 | 光模块 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 8 |
| 12 | 安防摄像机 | 200万1/2.7"半球型网络摄像机； 最低照度:彩色：0.01Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 宽动态:120dB； 调节角度:水平：0°~355°，垂直：0°~75° 焦距&视场角: 2.8mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角线视场角：127.6° 4mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角线视场角：104.9° 6mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角线视场角：62.8° 8mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角线视场角：47.4°； 补光灯类型:红外灯； 补光距离:最远可达30m； 最大图像尺寸:1920*1080； 视频压缩标准:主码流：H.265/H.264； 网络存储:支持NAS、MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB）； 网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口； 音频:1路输入，1路输出； 报警:1路输入，1路输出； 复位:支持 启动和工作温湿度:-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 防护:IP67，IK10 | 台 | 73 |
| 13 | 客流摄像机 | 1/2.7"双目智能摄像机 支持徘徊排除、支持高度过滤、支持儿童计数等功能； 传感器类型：1/2.7"ProgressiveScanCMOS 最低照度：彩色：0.005Lux，0.0176Lux；黑白：0.001Lux，0.0035Lux，0Lux with IR 宽动态：120dB 焦距&视场角：2.0mm@F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达6m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850nm 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560*1440 Wi-Fi协议：IEEE802.11b，802.11g，802.11n 频率范围：2.4GHz~2.4835GHz 调制方式：802.11b：CCK，DSSS 802.11g/n：OFDM 信道带宽：20/40MHz 有效传输距离：50m RS-485：1路RS-485 报警：1输入，1输出 网络：1路RJ45封装10M/100M以太网口 音频：内置1路麦克风；1路输入；1路输出； 启动及工作温湿度：-30°C~60°C，湿度小于95%（无凝结） 防护：IP67 ▲支持徘徊排除功能，当人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量（投标时需提供公安部检测报告并加盖原厂公章） ▲支持儿童计数功能，可用过IE浏览器设置人员高度阈值，开启儿童计数功能后，仅统计人员高度低于设定值的人员数量（投标时需提供公安部检测报告并加盖原厂公章） | 台 | 25 |
| 14 | 防油污红外摄像机 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265、H.264支持Baseline/Main/High Profile 需具有1个吸附式防护罩。 4 mm，水平视场角：87.6°，垂直视场角：44.4°，对角视场角：104.9°； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境； 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）； 支持1路音频输入，1路音频输出； 采用高效阵列红外灯，红外照射距离最远可达30 m； 符合IP67防尘防水设计 | 台 | 3 |
| 15 | 红外枪式摄像机 | 200万星光级1/2.7”CMOS 星光级红外阵列筒型网络摄像机; 最小照度 0.002Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 4mm, 水平视场角:90.3°(6mm,8mm,12mm可选) 宽动态范围 120dB 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 红外照射距离最远可达：30米 防护等级 IP67 | 台 | 1 |
| 16 | 人脸门禁（含磁力锁） | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式，含二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装； | 套 | 10 |
| 17 | 视频存储NVR | 2U机架式嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； ▲视频接口：设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（投标时需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）; 网络接口：2*RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口； 报警接口：16路报警输入，4路报警输出； 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； USB接口：2*USB2.0，2*USB3.0； 扩展接口：1*eSATA； 输入带宽：320Mbps； 输出带宽：256Mbps； 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入； 解码能力：最大支持32*1080P； 显示能力：最大支持8K+1080P、2*4K异源输出； RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备。 | 台 | 9 |
| 18 | 8TB存储硬盘 | 8TB容量，3.5英寸SATA3.0接口，7200RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为300TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 | 块 | 39 |
| 19 | 中心管理服务器（国产化） | 2U单路标准机架式服务器； CPU：核数≥16核，主频≥2.5GHz，通过中国信息安全评测中心、国家保密科技评测中心的安全可靠评测； 内存：配置64GDDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 硬盘：配置2块600G10KSAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID0/1/10）; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbESFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB3.0接口；1个VGA口； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 7 |
| 20 | 防火墙（信创） | CPU：国产CPU（2.6GHz，4核） 操作系统：国产操作系统 内存：16GB 硬盘：1TB+8GB 网络接口：2个管理口、8个千兆电口和8个千兆光口 整机规格：1U机箱 1.支持路由、透明接入、虚拟线、混合4种工作模式； 2.支持僵尸网络、钓鱼网站、赌博类、C&C节点、色情类、恶意网站、恶意软件、数字货币、APT情报、TOR节点； 3.支持自定义协议，除五元组外，还可配置自定义协议的优先级、应用技术、应用属性、风险级别、类型、子类、协议、匹配内容、应用层长度，可做到多层次自定义协议防护； 4.支持对web站点安全防护，可实现HTTPS单双向代理以及证书认证，支持CSRF、盗链防护、URL访问控制，可实现CSRF、盗链配置Target、Referer字段，盗链防护URL重定向、防护算法，支持URL访问控制，提供15类URL请求方法的配置； ▲5.支持基于AI技术的恶意程序检测软件功能，能对病毒变种进行家族分类和检测，支持对插入冗余代码、加壳、变换执行代码位置等变种方式的病毒检测，并提供证明材料。（需提供证明文件，原厂加盖公章）； 6.支持安全策略模拟器功能，可实现策略的冲突检测，策略覆盖性检测，策略的命中预测，策略执行效率评估功能； 7.支持DGA恶意域名的检测功能，可实现对Gozi算法、Tinba算法、BazarLoader算法等DGA算法生成的恶意域名进行检测； 8.支持恶意文档检测功能，可实现对采用固定值混淆、递增值混淆的恶意office文档、wps文档的检测能力； ▲9.产品可基于FPGA加速卡进行数据包处理加速，提高数据转发效率。产品具备FPGA加速卡探测方法、装置、设备及计算机存储介质，提供国家第三方机构颁发的技术证明文件；（需提供证明文件，原厂加盖公章）； | 台 | 7 |
| 21 | 企业级网关 | 整机转发性能≥15Mpps； 配置端口至少2*1GE（光）+4GE（combo）； 防火性能≥900Mbps； 加密性能≥40Mbps； SIC插槽≥4； HMIM槽位≥2； 冗余电源 | 台 | 2 |
| 22 | 固定IP宽带 | 100m | 路/年 | 7 |
| 23 | 固定IP专线 | 100m | 路/年 | 5 |
| 24 | 光缆链路 | 明东社区 | 路 | 4 |
| 25 | 安装配件 | 网线、电线等配件 | 套 | 7 |
| 26 | 安防平台 | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、实现浙住通对接、客流数据跟省平台对接； ▲3、支持IPC、人脸抓拍机、车辆抓拍机等设备接入；要求监控点最多管理容量为1000000路（投标时需提供公安部检测报告并加盖原厂公章）；支持设备网络SDK协议、智能安全连接上行协议、GB28181协议、ONVIF协议；支持视频预览、录像回放、人脸\车辆图片查看、云台控制、点位对讲；支持设备存储、CVR存储、云存储三种录像存储方式，并支持录像回传给中心存储；提供PC客户端，web网页端，ios，android手机端； 4、支持访客及访客同行人预约，登记； 5、为社区安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 6、设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备等设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备；支持开启自动发现，可通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源；支持重新发现；支持对发现的资源进行区域绑定； 7、运管中心：支持对组织架构、组织信息、人员信息、用户账号进行管理； 8、含客流统计、访客模块、浙住通对接相关功能。 | 套 | 7 |
| 27 | 无线AP点 | 无线速率3000Mbps； 工作频段：5.725GHz-5.850GHz，802.11axlac/n/a:5.15-5.35GHz，802.11ax/b/g/n:2.4GHz-2.483GHz； PoE:支持802.3af/802.3at兼容； | 台 | 16 |
| 28 | 无线AP控制器 | 交换容量≥4Gbps； 最大管理64个AP； 至少含16个AP管理授权 | 台 | 2 |
| 29 | 门禁管理软件（含授权） | 支持管理门禁控制器管理；界面友好，操作流畅，简单的单击、双击、右键快捷菜单操作；实时显示数据，如各种刷卡等数据自动采集；支持颜色标示，不同记录以不同颜色表示，同时可以自定义颜色组合；数据提供导入导出功能； | 套 | 1 |
| 30 | 安防摄像机（适配智慧社区） | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920*1080； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平88°*垂直47°*对角104°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：支持； 走廊模式：90°/270°； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;安全异常； 预览最大用户数：6个； 防护等级：IP67 | 台 | 13 |
| 31 | 客流摄像机（适配智慧社区） | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560*1440； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：20m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪、优选、抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情，支持人脸抠图区域可设；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤；支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计；支持区域内人数统计；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持H.265:支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、绊线入侵、区域入侵、快速移动、物品遗留、物品搬移、徘徊检测、人员聚集、停车检测、场景变更、音频异常侦测、电压检测、外部报警、人脸检测、区域内人数统计、滞留报警、人数统计、人数异常检测、安全异常； 接入标准：ONVIF；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400； 最大MicroSD卡：512GB； RS-485接口：1个； 音频输入：2路；音频输出：1路； 报警输入：2路；报警输出：2路； 模拟输出接口：1路； 防护等级：IP67 | 台 | 2 |
| 32 | 人脸门禁（适配智慧社区） | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 显示屏：7英寸显示屏； 屏幕类型：电容触摸屏； 摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 外壳材料：玻璃/PC+ABS； 远程验证：支持； 黑白名单设定：支持； 实时监控：支持； 多重认证：支持； WEB配置：支持； 主动注册：支持； 人脸识别准确率：99.90%； 人脸识别速度：0.2s； 用户容量：20000； 人脸容量：20000； 卡片容量：50000张； 密码容量：20000个； 存储记录数量：300000条； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； 韦根接口：1路输入/输出； USB接口：1个USB2.0接口； 网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口； 报警输入：2路（开关量）； 报警输出：1路（继电器）； 报警联动：支持； 开门按钮：1路； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防反潜：支持； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 门超时报警：支持； 非法闯入报警：支持； 非法卡超次报警：支持； 供电方式：DC 12V 2A； 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 工作温度：-30℃～+60℃； 安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒； 读卡类型：IC卡 | 套 | 1 |
| 33 | 视频存储NVR（适配智慧社区） | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度； 精准检索（摘要）性能：最大支持32路，每路1个事件/秒； 周界后智能性能（路数）：4路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：2路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持16路图片流，最多同时处理16张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持2路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理16个事件/秒）； 接入路数：32路； 分辨率：32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：不开智能：2路32MP@25fps；2路24MP@25fps；4路16MP@30fps；5路12MP@30fps；8路8MP@30fps；10路6MP@30fps；12路5MP@30fps；16路4MP@30fps；32路1080p@30fps；开智能：1路32MP@25fps；1路24MP@25fps；2路16MP@30fps；4路12MP@30fps；6路8MP@30fps；8路6MP@30fps；8路5MP@30fps；12路4MP@30fps；24路1080p@30fps； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：8路，其中7路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：2个（1个半双工串行AB接口，1个全双工串行接口）； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 台 | 1 |

2.1社区配套硬件设备清单

| 序号 | 社区名称 | 配套设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城兴社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 8 |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 1 |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 1 |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 4 |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |
|  |  | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 48口千兆交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 光模块 | 个 | 2 |
| 2 | 江丰社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 6 |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 4 |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 2 |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 2 |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 8 |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |
| 3 | 紫郡社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 壁装机柜 | 台 | 2 |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 8口poe交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 3 |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 3 |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 1 |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 1 |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 2 |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |
|  |  | 固定IP专线 | 路/年 | 2 |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |
|  |  | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 48口千兆交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 光模块 | 个 | 4 |
|  |  | 墙柜 | 个 | 2 |
|  |  | 企业级网关 | 台 | 2 |
| 4 | 锦绣钱湖社区 | 12U机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 20 |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 4 |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 1 |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 1 |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 4 |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |
|  |  | 固定IP专线 | 路/年 | 1 |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |
|  |  | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 48口千兆交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 光模块 | 个 | 2 |
|  |  | 无线AP点 | 台 | 11 |
|  |  | 无线AP控制器 | 台 | 1 |
| 5 | 明东社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 9U设备墙柜 | 台 | 1 |
|  |  | 壁装机柜 | 台 | 2 |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 8口poe交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 19 |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 4 |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 4 |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 1 |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 8 |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |
|  |  | 光缆链路 | 路 | 4 |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |
| 6 | 常青藤社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 9U设备墙柜 | 台 | 2 |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 3 |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 6 |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 4 |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 1 |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 1 |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 5 |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |
| 7 | 缤丰社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 11 |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 5 |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 1 |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 2 |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 4 |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |
|  |  | 固定IP专线 | 路/年 | 1 |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |
| 8 | 金桥花园社区 | 安防摄像机（适配智慧社区） | 台 | 13 |
|  |  | 防油污红外摄像机 | 台 | 3 |
|  |  | 红外枪式摄像机 | 台 | 1 |
|  |  | 客流摄像机（适配智慧社区） | 台 | 2 |
|  |  | 视频存储NVR（适配智慧社区） | 台 | 1 |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 4 |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 42U安防机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁）（适配智慧社区） | 个 | 1 |
|  |  | 门禁管理软件（含授权） | 套 | 1 |
|  |  | 24口核心交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 无线AP（室内） | 台 | 5 |
|  |  | 无线控制器 | 台 | 1 |
|  |  | 固定IP专线 | 路/年 | 1 |

3、省浙里未来社区贯通

| 序号 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 1 | 区平台贯通资料上报 |
| 2 | 台账资料上报 |
| 3 | 标配基础应用下发 |
| 4 | 社区数据仓集成实施 |
| 5 | 在线管理系统贯通 |

4、应用系统实施

| 序号 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人房数据展示 | 把每个楼幢与图片设置对应关系，以便实现人房数据与图片关联 |
| 2 | IOT物联设备展示 | 将客流摄像机、人脸门禁、安防摄像机，与相应空间场景绑定，用于实时展示客流状况 |
| 3 | 社区总览 | 对党群服务中心、社区卫生服务站及幼儿园、小学、初中、高中学校等进行标点，预计标点总数约为100个 |
| 4 | 邻里场景信息展示 | 在地图上进行党群服务中心、婴幼儿照顾站、居家养老服务站、共建活动室、操舞房、社区多功能厅、新文明实践站、未来生活馆、文娱活动空间等标点，预计标点总数约为150个 |
| 5 | 建筑场景信息展示 | 对小微消防站、轨交、党群展厅、婴幼儿照顾站、居家养老服务站、市集、共建活动室、操舞房、社区多功能厅、文娱活动空间、河道、广场、公共空间等进行标点，标点总数约为120个 |
| 6 | 治理场景信息展示 | 对小微消防站、轨交、党群展厅、婴幼儿照顾站、居家养老服务站、市集、共建活动室、操舞房、社区多功能厅、文娱活动空间、河道、广场、公共空间等进行标点，标点总数约为120个 |
| 7 | 服务场景信息展示 | 对商业广场、甬爱e家、3-6岁游乐区、婴幼儿照顾站、菜鸟驿站、小茶室、流动科技馆、青少年活动场地、小剧场、便民服务中心、微型消防站进行标点，标点总数约为100个 |
| 8 | 教育场景信息展示 | 对音乐教室、悦读坊、舞蹈室、国学馆、书画室、图书馆、城市书房、安防教育厅、儿童直接幼托机构、幼儿园、儿童乐园、小学、高中、初中等进行标点，标点总数约为160个 |
| 9 | 健康场景信息展示 | 对篮球场、羽毛球场、健康促进中心、养老服务站咨询室、养老服务站康养室、养老服务站体检室、养老服务站活动间、活力运动空间、户外泳池、户外健身点、百姓健身房、社区跑道、轨交党群展厅、健康小屋、社区卫生服务中心站、幸福学堂等进行标点，标点总数约为160个 |
| 10 | 创业场景信息展示 | 对共享会议室、众创空间、人才之家、工作室、烘焙工坊、创客直播间等进行标点，标点总数约为80个 |
| 11 | 交通场景信息展示 | 对共享单车停放点、小区大门门禁、停车场、便民服务车接驳点、快递柜、临时公共停车位、公交站、地铁站等进行标点，标点总数约为300个 |
| 12 | 低碳场景信息展示 | 对24小时垃圾投放点、其他垃圾中转站、生活垃圾收集站、废旧物资回收处、太阳能光伏发电站进行标点，标点总数约为150个 |
| 13 | 治理场景人员专题展示 | 该场景按照实有人员信息、管控人员信息、重点服务对象、骨干对象信息、重点人群统计等版块进行展示，标点总数约为100个 |

- 五、其他要求

1、运行维护要求

解决用户在使用中所出现的一系列问题，提供操作及维护培训，提供7*24技术支持服务；项目投入使用后，在项目建设单位提出对项目进行升档或扩充要求后，无偿提供最新开发的系统软件，免费为用户制定升级方案，免费为用户作项目介绍，解答用户关心的项目方面问题。为已过保修期的用户提供定制的服务咨询及支持。对于客户的重要问题，设置重要大问题专家组，以帮助项目建设单位解决工作过程出现的重大疑难问题。

2、培训要求

2.1培训目的

通过培训，保证整个项目的正常实施和有效运行。对操作使用人员来说，通过培训可以有效地提高对业务系统的操作水平，从而确保正确操作和工作效率。对管理人员和社区用户来说，经过培训，可以有效地提高系统的操作水平和维护能力，保证系统的安全稳定运行，提高系统使用效率，从而确保日常业务系统的正常运作。

2.2培训对象

由于本系统涉及面广，需要对相关单位的工作人员、系统管理人员、系统维护人员进行全面的培训，主要有：

业务使用人员：使用本系统进行日常业务操作的各类人员，进行业务应用系统操作培训，包括：社区管理人员、街道管理人员、社工物业管理人员、住建局及其他政府相关主管部门、社会公众等。

系统管理人员：即对本系统进行系统管理配置的人员，进行后台管理配置培训。

系统维护人员：负责系统维护的人员，当系统出现一般性问题时，通过培训能及时解决问题。

本项目涉及的培训对象包括社区管理人员、街道管理人员、社工物业管理人员、住建局及其他政府相关主管部门、社会公众。涉及社区、街道及部门相关培训人员采用线上培训为主，每人累计培训时间不少于1天，社会公众以线上自助培训为主。

2.3培训内容

针对不同的对象，培训的内容如下：

2.3.1业务使用人员培训

面向本系统涉及的全体使用者（涉及社区、街道、物业、运营单位、住建局及部门相关管理人员）提供使用培训，由于系统使用涉及的不同的使用对象，针对这类人员的具体情况，可以采用若干期的现场集中培训和线上教学，配合培训教材，使其能掌握系统的使用方法，也可以结合用户操作手册进行使用，为其解决具体的操作问题。

2.3.2系统管理人员培训

针对系统管理（服务端、运营端和治理端管理）人员，对系统日常的配置管理进行培训，如系统中的工作流程、人员权限等内容修改，使其了解系统的使用方法、问题的处理方式等，降低信息维护人员的负担。

2.3.3系统维护人员

针对系统的日常维护管理人员（各级运营人员），需要对系统的运行维护等有较深入的了解，以便能够自主完成对系统的日常维护工作，因而培训重点是对本系统所涉及的软硬件管理等使用及日常维护工作，保障日常系统的正常运行。

2.4培训方式

培训方式采用集中培训和发放技术培训材料等相结合的方式，各种培训方式中以集中培训为主。针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。

2.4.1集中培训

培训对象都可以参加各种培训内容的集中培训，具体包括系统操作和使用培训等。这类培训将在系统实施及调试阶段进行，采取分批集中培训的方式进行，培训阶段与项目实施紧密同步。

2.4.2技术材料培训

针对设局居民，物业管理人员等只是日常使用的人员来说，可以通过用户使用说明书等技术材料进行学习使用。

2.4.3线上培训

考虑到减少人群聚集需要，针对主要业务人员，建议通过视联网等视频会议方式，对相关人员进行培训。

2.4.4视频教学

针对社区住户，可以通过各类服务端（浙里办、移动端）等媒介放置教学视频，各类用户可以进行在线自助学习。

★六、商务条款

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设期限 | 自合同签订之日起90天内完成项目的建设实施、系统调试、试运行、应用培训和竣工验收等工作。 |
| 2 | 服务地点 | 鄞州区（具体以采购人指定地点为准）。 |
| 3 | 质量标准 | 服务质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行；满足采购需求的规定。 |
| 4 | 验收 | 按照采购文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定进行验收。 |
| 5 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| 6 | 质量保证期 | 自项目最终验收合格之日开始计2年，包含但不限于硬件保修、系统升级等服务内容。质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）中标人无条件维修；质保期外，中标人提供终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 7 | 售后技术 服务要求 | 质保期内： 1.质保期内本项目采购的所有设备出现故障，中标人负责维修，对不能修复的设备负责更换。 2.接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达维修现场，常规问题12小时内修复，疑难问题报采购人同意在3个日历天内修复，维修期间须提供备件，确保设备正常运行。 3.中标人未及时响应或维修，采购人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由中标人支付。 4.中标人配备一支稳定的专业技术队伍，负责本项目的维护工作，并开通报修电话，确保7×24小时接听系统故障报修，至少配备专门3位维保人员24小时全天候响应，提供维护人员名单表。 5.中标人中标后需配备不少于1名售后服务专员。 6.针对本项目配备足够的交通工具、通信工具、检测仪器及维修设备, 制定质保期内对系统的巡视制度和对用户的回访计划。 质保期外： 1.中标人需承诺提供长期的咨询和技术支持服务。 2.对于涉及本项目的后续需求，中标人需提供技术和工程方面的配合工作。 |
| 8 | 付款方式 | （如供应商为大型企业） 1.合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付签约合同价的20%作为预付款，且中标人提交等额预付款保险单（或保函）；（注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定） 2.项目完工且验收合格后，采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付至签约合同价的90%； 3.项目通过省级未来社区验收并经审核后，采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付至结算价的100%。 （如供应商为中小企业）： 1.合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付签约合同价的40%作为预付款，且中标人提交等额预付款保险单（或保函）；（注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定） 2.项目完工且验收合格后，采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付至签约合同价的90%； 3.项目通过省级未来社区验收并经审核后，采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付至结算价的100%。 |

标项二：2023年旧改类未来社区创建项目（洋江、雍裕、仇毕、中山、天宫、东裕社区）信息项目集成

- 一、项目概况

- 1、建设目标

按照浙江省、宁波市、鄞州区相关要求，充分利用已经建成的“浙里未来社区在线平台”、“鄞州未来社区1.0平台”的建设成果，推进本项目涉及的6个社区进行落地实施，促使省、区平台得到充分的推广和应用，从邻里、教育、健康、创业、建筑、交通、低碳、服务、治理等场景，提升社区服务和管理能力，满足未来社区数字化平台落地要求，解决完善公共服务、提升智慧化水平等问题。

- 2、建设内容

本项目主要基于浙里未来社区在线平台、鄞州未来社区1.0平台的建设成果在6个社区进行实施落地推广，建设主要包括：驾驶舱实施、社区系统集成、数据资源体系建设、基础资源体系建设、省浙里未来社区平台贯通和未来社区1.0平台使用授权等。

驾驶舱实施。以一体化智能化公共数据平台GIS“时空云”地图为基础，充分利用鄞州未来社区1.0平台提供的驾驶舱模板进行样式和数据源配置，从九大场景进行驾驶舱建设。

社区系统集成。对接各社区的安防、门禁、车辆道闸等物联设备，利用已经建成的社区物联网模块（IOT）接入社区的物联网设备，获取物联网设备相关数据。

数据资源体系建设。通过IRS/一表通、物联感知模块数据采集以及手工数据上报采集相关数据，经过数据比对、清洗、补充等完成基础数据库的信息处理，完善社区基础数据库的数据，为驾驶舱建设提供数据支撑。

基础资源体系建设。基于未来社区1.0平台在宁波市一体化智能化公共数据平台（信创云）的已有资源，针对每个社区申请中心管理服务器、利用社区已有的流媒体服务器，增加视频数据存储设备，配备必要的操作系统和安全服务资源，根据需要申请固定IP的带宽和数字专线，保证数据采集、传输、存储与处理。

未来社区1.0平台授权及推广。购买鄞州未来社区1.0平台使用授权，利用该平台实施本项目，扩大已建成项目的使用范围。

省浙里未来社区平台贯通。根据省未来社区相关文件要求，利用省厅浙里未来社区在线平台建设成果进行赋能，实现应用下发、数据上报贯通以及运行保障等。

- 3、建设地点

本项目建设地点为宁波市鄞州区，建设范围涉及鄞州区中河街道的下应街道的洋江水岸社区、天宫街道、首南街道的雍城南裕社区、东郊街道仇毕社区、百丈街道中山社区、中河街道东裕社区等总共六个街道6个社区。

- 4、项目建设层级、建设模式

鄞州未来社区1.0平台由鄞城集团完成建设，建设范围覆盖鄞州区、下属镇（街道）、社区三级，采用统一建设、统一部署、共同使用的模式。本项目由鄞州区住房和城乡建设局购买鄞州未来社区1.0平台的使用授权、采购社区接入所需要的服务器、网络安全、网络专线、摄像头及配套设备进行落地实施和推广。

- 二、政策文件依据和技术规范

政策文件：

1、《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发[2019]57号）

2、《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发[2016]51号）

3、《加快推进落实<政务信息系统整合共享实施方案>工作方案》的通知（发改高技[2017]1529号）

4、《浙江省一体化智能化公共数据平台建设方案》

5、《浙江省人民政府关于印发浙江省未来社区建设试点工作方案的通知》(浙政发[2019]8号)

6、《浙江省人民政府办公厅关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的意见》(浙政办发[2019]60号)

7、《浙江省未来社区建设试点工作方案》

8、《关于公布2021年未来社区创建名单的通知》（浙发改基综[2021]187号）

9、《关于开展2021年度未来社区创建的通知》（浙发改基综函[2021]228号）

10、《浙江省城镇未来社区验收办法（试行）（征求意见稿）》

11、《省风貌办关于贯通实施“浙里未来社区在线”重大应用的通知》

12、《省风貌办关于进一步明确“浙里未来社区在线”重大应用落地实施有关问题的通知》

13、《省风貌办关于征求《浙江省未来社区数字化建设指引（2.0版）<征求意见稿>意见的通知》

14、《“浙里未来社区在线”重大应用实施指引（试行）》的通知

15、《浙江省未来社区数字化建设指引(2.0版)》

16、《宁波市住房和城乡建设局关于开展宁波市未来社区创建工作的通知》（甬建发[2021]61号）

17、《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市全面推进未来社区建设实施方案的通知》（甬政办发[2021]63号）

18、《关于印发2021年宁波市未来社区建设工作要点的通知》（甬发改重点[2021]190号）

19、《宁波市推进大数据发展实施意见》(甬政发[2016]92号)

20、《宁波市人民政府办公厅关于进一步加强政府投资项目管理的通知》（甬政办发[2019]12号）

21、《宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市政务信息化项目建设管理办法的通知》（甬政办发[2020]59号）

22、《关于进一步加强政务信息化项目网络安全保障的通知》（甬委网办发[2020]6号）

23、《关于同意鄞州区社区现代化公共服务建设项目可行性研究报告的批复》（鄞发改审批〔2022〕329号）

技术规范：

1、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

2、《中国计算机安全法规标准》

3、《中华人民共和国网络安全法》

4、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

5、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T25070-2019）

6、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）

7、《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）

8、《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）

9、《宁波市公共数据管理办法》（甬政办发[2019]72号）

- 三、技术需求

1、系统总体框架设计

1．1系统框架设计

根据浙江省数字化改革总体框架图，鄞州区未来社区建设项目项目的总体架构采用“四横四纵”的分层架构设计，“四横”分别是基础设施体系、数据资源体系、应用支撑体系、业务应用体系，“四纵”分别是政策制度体系、标准规范体系、组织保障体系和网络安全体系。

- 基础设施层

系统部署在宁波市一体化智能化公共数据平台（信创云），使用宁波市现有的电子政务网络以及政务云平台的计算资源、存储资源、网络服务、安全服务、备份服务和数据库服务等资源，和部分社区已有的设备、摄像机及其他物联感知设备，及本项目建设通讯专线。

- 数据资源层

依托宁波市一体化智能化公共数据平台（信创云），汇聚公交、车辆、流动人口等数据，及通过物联感知设备采集的数据，通过数据的处理、接口处理等，向已经建好的社区基础库、社区专题库、社区指标库、空间资产库、人房关系库等基础库写入基础数据及省平台社区专题数据库等。

- 应用支撑层

充分利用鄞州未来社区1.0平台的用户权限中心、鄞邻生态中心、鄞邻积分中心等的公共服务组件，及社区物联感知（IOT）模块为本项目建设提供技术支撑，通过鄞州区时空云平台为驾驶舱提供底图支撑。针对浙里未来社区在线平台，主要按照其贯通机制实现省、区平台贯通，及生态发布环境获取其通用应用程序。

- 业务应用层

业务应用层主要建设社区驾驶舱、省平台贯通等应用系统和平台，通过浙里办、PC端对各类用户提供服务。

1.2网络架构设计

- 本次建设项目不开发新的应用，应用系统所产生的所有数据存储在鄞州未来社区1.0平台的服务器上，本次不申请数据库服务器资源，可在实际使用过程中根据实际需要进行扩容。

- 在洋江水岸社区增加1台接入防火墙，保证社区通过互联网接入运营商物联网云平台、区未来社区1.0平台和省未来在线平台的安全。

- 在洋江水岸社区增加2台中心管理服务器和1台流媒体服务器，分别用于对6个社区进行管理和视频存储。

- 在洋江水岸社区增加1根固定IP的光宽带，与运营商物联网云平台对接，再由运营商物联网云平台通过数据专线接入鄞州未来社区1.0平台。

- 对每个社区申请1根或多根数字专线，连接社区应用场景到洋江水岸的机房。

1.3项目建设边界

项目建设边界如下：

- 完成各类数据的采集和处理，写入已经建设完成的基础数据库；

- 基于鄞州未来社区1.0平台、鄞州区时空云平台进行社区的实施；

- 实现与浙里未来社区在线平台的贯通，实现数据的在线填报、标准应用下发、社区特色应用上报及数据仓、要素数据的贯通。

1.4项目涉及社区及场景

| 序号 | 社区 | 空间位置 | 对应场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 党群1楼 | 养老场景、治理场景 |
|  |  | 党群2楼 | 托幼场景、老幼融合场景、邻里场景、其他场景 |
| 2 | 雍城南裕社区 | 雍城邻里1楼 | 养老场景、托幼场景 |
|  |  | 书房 | 老幼融合场景 |
|  |  | 党群服务中心 | 其他场景 |
| 3 | 仇毕社区 | 党群1楼 | 邻里场景、老幼融合场景 |
|  |  | 党群2楼 | 养老场景、托幼场景 |
|  |  | 党群3楼 | 老幼融合 |
|  |  | 中兴南路1-7号 | 其他场景 |
| 4 | 中山社区 | 华泰街115号 | 养老场景 |
|  |  | 中兴路588弄4幢 | 托育场景 |
|  |  | 甬港北路48弄51号 | 老幼融合场景 |
|  |  | 甬港北路48弄55-1、55-2、54 | 邻里场景 |
|  |  | 华泰街119号 | 其他场景 |
| 5 | 天宫社区 | 涌宁府架空层 | 托育场景 |
|  |  | 养老服务中心一层 | 养老场景 |
|  |  | 养老服务中心二层 | 老幼融合场景、邻里场景 |
|  |  | 东方湾邸沿河口袋公园 | 其他场景 |
| 6 | 东裕社区 | 党群服务中心1层 | 托育场景、治理场景 |
|  |  | 康养馆 | 养老场景、邻里场景、老幼融合场景 |
|  |  | 党群服务中心外室外公园 | 老幼融合 |

2、业务应用层设计

2.1未来社区驾驶舱

根据《浙江省未来社区数字化建设指引2.0要求》以及《浙江省浙里未来社区在线重大应用贯通指引》要求，未来社区对社区数字孪生应用及CIM提出建设要求，按照未来社区监测平台设计开发规范，需要基于GIS引擎架构及特色功能要求建设社区级驾驶舱。本次项目所建设的社区驾驶舱以一体化智能化公共数据平台GIS“时空云”地图为基础，充分利用鄞州未来社区1.0平台提供的驾驶舱模板进行样式和数据源配置。社区驾驶舱的使用对象主要包含洋江水岸社区、雍城南裕社区、仇毕社区、中山社区、天宫社区、东裕社区等相关人员，根据社区的需求展示不同的内容。

以社区GIS“时空云”地图为基础，对各类应用场景的场所和设备分别进行标点，标点后可查看标点场所、设备的具体信息，标点以楼栋为基准。社区驾驶舱主要包含如下功能：

2.1.1人房数据展示

根据省浙里未来社区考核要求，需要利用鄞州区时空云平台及针对楼幢的切片数据，把每个楼幢与图片设置对应关系，以便实现人房数据与图片关联，进而实现可视化管理，实现房屋动态图效果。具体清单如下：

| 序号 | 社区名称 | 户数（户） | 常住人口（人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 3040 | 7965 |
| 2 | 雍城南裕社区 | 792 | 2000 |
| 3 | 仇毕社区 | 2000 | 5600 |
| 4 | 中山社区 | 2877 | 6800 |
| 5 | 天宫社区 | 1751 | 4096 |
| 6 | 东裕社区 | 3800 | 6000 |
| 合计 |  | 14260 | 32461 |

2.1.2 IOT物联设备展示

本次项目实施安装了人脸门禁、客流摄像机、安防摄像机和水位检测器等四类设备。将客流摄像机，与相应空间场景绑定，用于实时展示客流状况。将人脸门禁与相应空间场景关联，实时呈现门禁的通行次数和空间使用率。安防摄像机用于实时获取视频流，用户可随时点击查看相应点位的情况；水位检测器用于实时探测室外水位深度，便于管理人员实时了解水淹深度。

2.1.3社区总览

基于IRS数据归集并处理的各类数据，及手工填报的建筑物相关数据，以电子围栏、跑马灯色块等形式对每个小区进行电子围栏划分，对党群服务中心、社区卫生服务站及幼儿园、小学、初中、高中学校等进行标点，标点后可查看具体信息。社区预览页面针对6个社区预计标点总数约为80个。

该部分包括社区人员总览、社区建筑总览、社区活动总览、社区积分、O2O服务、达人统计、房屋资产等版块。可查看建筑名称、建成时间、地上建筑面积、地下建筑面积等。

- 社区人员总览。以图表的形式展示社区人员总览，包括：管辖人数、居住人口数、党员人数、流动人口数量、0-3岁人数、老年人数量、志愿者数量、退伍军人数量、双慢病数量、孤寡空巢数量、重病卧床数量、残疾人员数量。

- 社区建筑总览。在建筑物上进行以图表形式展示社区和小区建筑基础信息，包括：绿地面积、绿地率、房屋数、住宅房占比、商用房占比、总车位数、产权车位数、公共车位数、人防车位数等。

- 社区活动总览。针对社区内党建、公益、社群、商业、其他等类型的活动，按照人数和场次进行统计，采用饼形图方式进行展示。

- 社区积分。对社区内人员针对积分项目的注册情况、使用情况、邻里公约签订情况和历史积分、累计获取积分、累计使用积分、剩余积分等，分别以曲线图和饼图的方式进行展示。

- O2O服务。对社区附近提供O2O服务的单位进行统计，以饼形图的方式展示各类服务单位的数量和占比。020服务类型主要包括：家政服务、维修保养、美容美发、超市、餐饮、药店等。

- 达人统计。统计平台产生的达人信息，包括：当月发起的活动、累计发起的活动、达人数量，以列表形式列出达人信息。

- 房屋资产。基于空间资产数据，以表格形式进行展示每个小区的资产数量，主要展示内容包括：房屋数量、社区空间数量等。可查看每个小区的具体资产信息。

2.1.4邻里场景信息展示

基于IRS数据归集并处理的各类邻里数据，在地图上进行党群服务中心、婴幼儿照顾站、居家养老服务站、共建活动室、操舞房、社区多功能厅、新文明实践站、未来生活馆、文娱活动空间等标点，标点后可查看具体信息，6个社区该场景的预计标点总数约为120个。

该部主要包括社区活动总览、社群统计、社区积分、达人统计等版块。

- 社区活动总览。针对社区内党建、公益、社群、商业、其他等类型的活动，按照类型、人数和场次进行统计，采用饼形图方式展示，提供弹窗方式展示活动明细数据。

- 社群统计。针对社区内各类社团总数、社团总人数、党员总人数、每组人员数量等以饼形图方式进行展示。提供弹窗方式展示各类社群明细数据，包括：社团名称、人数、党员人数等。

- 社区积分。对社区内人员针对积分项目的注册情况、使用情况、邻里公约签订情况和历史积分、累计获取积分、累计使用积分、剩余积分等，分别以曲线图和饼图的方式进行展示。

- 达人统计。统计平台产生的达人信息，包括：当月发起的活动、累计发起的活动、达人数量，以列表形式列出达人信息，提供弹窗方式展示达人个人明细信息及参加活动的明细数据。

- 门禁数据。根据统计门禁设备进入人数、预约人数数据，在驾驶舱展示，可查看明细数据。

2.1.5建筑场景信息展示

基于IRS数据归集、手工采集、手工填报的建筑物及公共空间设备数据，对小微消防站、轨交、党群展厅、婴幼儿照顾站、居家养老服务站、市集、共建活动室、操舞房、社区多功能厅、文娱活动空间、河道、广场、公共空间等进行标点，标点后可在地图上查看具体数据。6个社区该场景的标点总数约为100个。

建筑场景信息展示主要包括：社区建筑信息总览、公共空间统计、消防设备信息等版块。

- 社区建筑信息总览。以小区为单位，展示小区的建筑名称、建成时间、地上建筑面积、地下建筑面积、绿地面积、绿地率、房屋数、住宅房、商用房、总车位数、产权车位数、公共车位数、人防车位数等。

- 公共空间统计。基于手工录入的自助办理服务、小微消防站、操舞厅、共享会议室、多功能厅等数据，完成标点操作，以楼栋为单位，在地图上进行展示，可查看公共空间的具体信息。

- 消防设备信息。基于手工录入的消防设备信息，对消防风险、消防栓数量、小微消防站、消防物资存放点、消防设备保养记录、消防安全检测记录、消防演练记录等以表格的形式进行展示。

2.1.6治理场景信息展示

基于手工填报的服务场景数据为基础，对党群活动室、退伍军人服务站、党建工作室、烘焙教室、社区服务大厅、24小时政务厅、党群服务中心、物联感知设备进行标点，标点后可在地图上查看每个标点场景和设备的具体数据。6个社区该场景的标点总数约为240个。

该场景主要包括：社区事件、事件类型统计、社区议事统计、党建引领、志愿者服务、线上活动统计、网格员信息等版块。

- 事件类型统计。按照通过应用系统产生的事件类型（投诉举报、矛盾纠纷、报事报修、环境卫生、社情民意、紧急事件、公共治安、咨询求助、场景进出）进行按照今日、本周、累计等进行分析，以表格的形式进行展示。可查看具体的事件明细信息。

- 社区议事统计。基于应用系统产生的议事信息按照本周、本月、累计分别进行分析，以曲线图的方式进行展示，可查看每次议事的具体情况，包括：事项、发起时间、参与人、议事结果等。

- 党建引领。对社区党员人数进行统计，对党建活动组织次数、参与人数等按照周、月、年等进行统计，可查看每次党建活动的主题、主要内容、活动时间、参与人数等详情信息。

- 志愿者服务。对社区志愿者的人数、参与活动次数、参与人次等进行统计，可查看每次活动的主题、主要内容、活动时间、参与人数等详情信息，及志愿者的详情信息。

- 线上活动统计。基于社区的线上组织和活动参与情况，将按不同类型进行分析，以饼形图方式展示各类活动组织次数、参与人数占比，并将热门活动的参与人数进行排名。

- 网格员信息。基于社区空间资产数据人房关系数据，根据未来社区展示要求进行楼栋网格员数据展示，主要展示内容包括：网格员信息、负责单元、工作号码、最新更新时间等。

- 人员信息。展示每个楼栋的具体人员数据，包括：实有人口（户籍人员、业主、法人、当月差异、当月回流），管控对象（矫正人员、归正人员、涉毒人员、涉邪人员、易肇精事、信访人员、危险从业、传销人员、其他人员），骨干对象（党员、团员、退伍军人、村民代表、志愿者、法人代表、服务人员），服务对象（孤寡空巢、重病卧床、双慢病、残疾人员），重点人群（1个孩子、2个孩子、低保困难、在缴社保、未缴社保、失业人员、退伍人员、孕邻妇女、青年人群）。点击对应楼幢可以显示该楼幢下人员所有信息：姓名，手机号，证件号，性别，年龄，实有人员，管控对象，骨干对象，重点人群。

2.1.7服务场景信息展示

基于手工填报的服务场景数据为基础，对商业广场、甬爱e家、3-6岁游乐区、婴幼儿照顾站、菜鸟驿站、小茶室、流动科技馆、青少年活动场地、小剧场、便民服务中心、微型消防站进行标点，标点后可在地图上查看每个标点场景的具体数据。6个社区该场景的标点总数约为60个。

该场景主要包括：物业公司事件、社区设施及物联信息、O2O服务、商铺统计等版块。

- 物业公司事件。基于手工采集的当前收入、当前开支、累计事件、累计完成、当日事件、当日完成等数据，对物业数据进行统计展示，可查看每次填报的数据明细。

- 社区设施及物联信息。基于物联感知设备的数据进行展示，设备总数、摄像头、在线率、完好率、累计警告、当日警告，其中接入平台的物联感知设备和智能化设备，以设备运行监测数据为基础，未接入的设备，以手工申报数据为准。

- O2O服务。根据采集到的数据，对社区内部及附近的O2O服务单位按照类型（家政服务、维修保养、美容美发、超市、餐饮、药店）进行统计展示，统计数据包括：各类型的数量、占比及总数量。可查看各类型的具体信息，包括店铺名称、业主、经营范围、成立时间。

2.1.8教育场景信息展示

基于IRS数据归集并处理的各类教育资源数据，对音乐教室、悦读坊、舞蹈室、国学馆、书画室、图书馆、城市书房、安防教育厅、儿童直接幼托机构、幼儿园、儿童乐园、小学、高中、初中等进行标点。6个社区教育场景的标点总数约为130个。

该场景展示版块包括：地图版块、青少年总览、周边学校统计、幼儿园机构、教育积分、教育培训等板块。

- 青少年总览。采用饼图方式分别按照人数展示社区内各个小区的青少年人数和占比。按照年龄段（0-3岁、3-6岁、6-12岁、12-15岁）展示各小区的青少年人数和占比。

- 周边学校统计。针对社区周边学校总数量、各个层级（小学、初中、高中、大学）数量及在各学校受教育的人数，以饼形图、环形图方式进行展示。根据对学校的标点情况，展示学校的具体位置、可选择查看学校的具体信息，及社区在该学校的就学人数统计。

- 幼儿机构。针对社区周边幼儿园、育儿机构、社区照护站及各种机构的入园人数，分别以饼形图、环形图方式进行展示。基于幼儿机构的标点数据，展示机构的具体位置、可选择查看幼儿机构的具体信息，及社区在该幼儿机构的就学人数统计。

- 教育积分。基于社区人员的教育积分情况采用曲线图的方式进行展示，展示内容包括：累计教育积分、授课积分、学习积分。按照接受教育的人员年龄段（老人、青少年、中年等）分别进行统计，采用饼形图的方式进行展示。

- 教育培训。分别对参加学历培训、技能培训的人员进行统计，统计数据包括：当日新增参与人数、累计活动总数、累计参与人数、当日新增活动总数，对各类数据分别以柱形图形式展示。

- 学校招生数据。展示学校招生相关数据，包括：学校类型、招生预警、招生学期、招生人数、实际在读、儿童在托、平均月育儿费用等。

2.1.9健康场景信息展示

基于IRS数据归集、手工采集、手工填报、应用系统运行产生社区人员健康场所数据，对篮球场、羽毛球场、健康促进中心、养老服务站咨询室、养老服务站康养室、养老服务站体检室、养老服务站活动间、活力运动空间、户外泳池、户外健身点、百姓健身房、社区跑道、轨交党群展厅、健康小屋、社区卫生服务中心站、幸福学堂等进行标点，标点后可在地图上查看具体数据。6个社区该场景的标点总数约为120个。

该部分主要进行健康场景信息展示，包括：社区健康总览、健康状态占比、社区健康活动、健生场所、社区健康机构、需上门服务人员分析、老年人区域分布、夕阳红活动情况等板块。

- 社区健康总览。基于病人健康数据分析，按照双慢病人、重病卧床、孤寡独居、残疾人员等类型以饼形图和环形图进行展示。及对健身场所使用数、健康小屋接入、电子健康档案率、家庭医生签约比例等进行统计。

- 健康状态占比。按照数据处理结果，对双慢病人、重病卧床、孤寡独居、残疾人员等病人类型进行统计，以饼形图进行展示，可查看每种类型的病人具体信息。

- 社区健康活动。利用社区组织的健康活动，对参与活动的人员及次数进行统计，以表格方式进行展示，可查看每次活动的具体信息，包括：活动名称、发起时间、参与人数。

- 健身场所统计。针对健身场所的累计使用次数和当日使用次数进行统计，可查看每次使用的明细数据，包括：场所名称、使用人、使用时间，以分页方式进行展示。

- 社区健康机构。基于填报的社区服务中心、健康小屋等数据，进行社区健康机构数量统计，可查看社区健康机构的明细数据，包括：名称、类型、位置、介绍、主要作用等。

- 需上门服务人员分析。对社区内需要上面服务的人员，按照类型（重病卧床、孤寡空巢、双慢病人、残疾人员）等进行人数统计，并对人数按照各小区占比采用饼形图进行分析。

- 老年人区域分布。根据采集到的数据，对老年人在社区下属各个小区的分布进行统计数量和占比，以饼形图和环形图进行展示，可查看每个小区老人的个人信息。

- 夕阳红活动情况。对应用相关系统发布的夕阳红活动总数、参与人数、及相应的文章进行分析，可查看具体活动的情况，包括：活动名称、发起时间、结束时间、参与人数等。

2.1.10创业场景信息展示

基于IRS数据归集、手工采集、手工填报、应用系统运行产生社区人员创业场景数据，对共享会议室、众创空间、人才之家、工作室、烘焙工坊、创客直播间等进行标点，标点后可在地图上进行展示，可查看具体数据。6个社区该场景的标点总数约为60个。

创业场景信息展示主要包括：创业活动总览、企业孵化服务、创业社区动态、人才招聘、企业统计等板块。

- 创业活动总览。针对社区发布的创业活动、参与人数、累计就业人数、新增就业人数等进行统计，以曲线图和表格形式进行展示，可查看创业活动的明细数据。

- 企业孵化服务。采用表格形式显示社区针对孵化创业企业的单位信息，主要包括：名称、电话、地址、联系人、孵化企业数量等。如果单位数量较多可采用滚屏模式显示。

- 创业社区动态。对社区发布的关于创业的文章、访问人数按照本周、本月、三月内、三月以上等进行统计，可查看每篇文章的具体内容、访问人数、具体评价等。

- 人才招聘。对社区发布的人才招聘信息及招聘结果进行展示，展示信息包括：发布招聘信息的招聘公司、招聘职位、招聘人数、截止时间、发布次数、实际招聘结果等。

- 企业统计。统计社区内各类企业、商铺的数量和占比，以饼形图的方式进行展示，可查看社区内的各个企业、店铺的详情信息，包括：公司/店铺名称、法人、经营范围、成立时间等。

2.1.11交通场景信息展示

基于IRS数据归集、手工填报、IOT设备接入和产生的交通相关数据为基础，对共享单车停放点、小区大门门禁、停车场、便民服务车接驳点、快递柜、临时公共停车位、公交站、地铁站等进行标点，标点后可在地图上进行展示，可查看具体数据。6个社区该场景的标点总数约为220个。

该场景主要包括：社区总览、小区车位版块、车位统计、公共出行、车位使用率分析等版块。

- 车位统计。对社区的车位按照产权车位、公共车位、人防车位和汽车充电桩、电瓶车充电桩等分类统计数量和占比，以饼形图的方式进行展示，可查看各类车位和充电桩的详情信息。

- 社区总览。根据手工填报的数据，展示社区交通相关的剩余车位、车位合计、产权车位、公共车位、人防车位、汽车充电桩、电瓶车充电桩、车位车辆配比、车位、车辆数、户数、充电桩数、车位配比、充电桩配比等数据。

- 小区车位版块。根据手工填报的数据，展示各个小区交通相关的剩余车位、车位合计、产权车位、公共车位、人防车位、汽车充电桩、电瓶车充电桩、车位车辆配比、车位、车辆数、户数、充电桩数、车位配比、充电桩配比等数据。以图标的形式列出，可根据小区网格查看具体数据。

- 公共出行。在地图上展示数据采集和手工填报的社区附近公交站点、地铁站数据，在地图上进行展示，可实时查看站点信息，如果可以获取公交和地铁运行的数据，则可在地图上实时展示公交、地铁到站时间。

- 车位使用分析。根据摄像头、道闸门控设备采集的数据，对各个小区在不同时间段（00：00—06：00、06：00—12：00、12：00—18：00、18：00—24：00）的车位使用统计情况，及临时车辆的进出数量。

2.1.12低碳场景信息展示

基于手工填报的数据为基础，对24小时垃圾投放点、其他垃圾中转站、生活垃圾收集站、废旧物资回收处、太阳能光伏发电站进行标点，标点后可在地图上查看具体数据。6个社区该场景的标点总数约为120个。

该场景主要包括：低碳环保设备、公共出行、低碳活动等版块。

- 低碳环保。基于GIS地图，对垃圾回收处、废旧物资回收处、智能充电站、太阳能光伏发电站在地图上进行展示，可查看每个点位的具体信息，包括：类型、名称、位置、介绍等。

- 公共出行。在地图上展示数据采集和手工填报的社区附近公交站点、地铁站数据，在地图上进行展示，可实时查看站点信息，如果可以获取公交和地铁运行的数据，则可在地图上实时展示公交、地铁到站时间。

- 低碳活动。基于低碳出行应用系统运行所产生的数据，对发布的活动次数、参与人数、获取积分等进行统计，可查看每个小区的低碳活动参与情况及参与人员的信息。

2.1.13治理场景人员专题展示

基于治理场景的数据处理和数据标点信息，进行治理人员场景展示，该场景按照实有人员信息、管控人员信息、重点服务对象、骨干对象信息、重点人群统计等版块进行展示。6个社区该场景的标点总数约为70个。

- 实有人员信息。对社区内实有人员按照户籍人员、当年新生儿、当年户籍注销、流动人口、人口总数、法人等数量进行统计。社区的人员按照小区的分布情况进行统计，以饼形图的方式展示各个小区的人数占比情况。

- 管控人员信息。基于社区内的各类被管控人员类型进行统计。对被管控按照人数和占比进行统计，以饼图的形式进行展示，可查看每个小区的各类管控人数明细信息。

- 重点服务对象。对各类需要重点服务的人员，按照类型（孤寡、重病卧床、双慢病、残疾人员）进行人数统计，以饼图形式展示各小区的人数占比情况，可查看重点服务人员的详情信息。

- 骨干对象信息。对社区的各类骨干类型（党员、团员、退伍军人、法人代表、服务人员、志愿者）进行总人数和各类别的人数统计，可对总人数按照小区进行总数和占比分析。

- 重点人群统计。对社区的各类重点人群（在缴社保、未缴社保、失业人员、退休人员、育龄妇女、青年人群）进行总人数和各类别的人数统计，可对总人数按照小区进行总数和占比分析。

2.2未来社区1.0平台实施服务

2.2.1未来社区1.0平台使用授权

鄞州未来社区1.0平台原建设单位为宁波市鄞城集团有限责任公司，本项目建设主体为鄞州区住房和城乡建设局，项目主要基于鄞州未来社区1.0平台建设实施，需要支付给原建设单位一定的费用，购买及鄞州未来社区1.0平台所有建设成果的使用，包括：

- 鄞州未来社区1.0平台治理端的政府应用整合、社区脉象驾驶舱和未来社区驾驶舱的模板。

- 鄞州未来社区1.0平台运营端的运营管理和服务管理。

- 鄞州未来社区1.0平台服务端已经建成的所有应用。

- 鄞州未来社区1.0平台社区脉象基础支撑平台。

- 鄞州未来社区1.0平台已经建成的社区房屋数据、人房关系数据等基础数据库的架构和数据处理工具。

- 鄞州未来社区1.0平台已经建设完成服务器资源和网络体系。

2.2.2小程序功能配置

为保证社区通过省浙里未来社区平台贯通及评审，需要为每个社区申请一个微信小程序，辅助社区完成认证、备案工作，需要在小程序中配置相关功能进行发布，主要包括：

| 序号 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1 | 积分商城的搭建，以及明确积分来源，兑换方式等，与社区配合后台显示注册人数达20%常驻人口，及其60%拥有积分 |
| 2 | 增加邻里交往、闲置交易等互助功能 |
| 3 | 连通浙有善育 |
| 4 | 拥有非学科类网课交互学习渠道 |
| 5 | 添加社区达人，并设置社区达人资源库，人数高于10人，且有达人活动的相关案例 |
| 6 | 添加学习获得积分的途径，附上后台显示用户依靠学习获得积分 |
| 7 | 添加线上预约功能 |
| 8 | 添加运动获得积分的途径，附上后台显示运动获得积分 |
| 9 | 个人或家庭终端与互联网医疗数据打通 |
| 10 | 添加众创空间工位预定功能，提供时租、日租、月租等多种选项 |
| 11 | 搭建线上创业者服务中心功能模块，提供创业指导、咨询服务等功能 |
| 12 | 与宁波市就业服务中心对接 |
| 13 | 添加查询交通信息功能 |
| 14 | 添加智能车位引导系统，例如打通甬城泊车 |
| 15 | 添加物业服务功能，例如报修等物业服务 |

2.2.3乐居鄞州浙里办版本实施

浙里办APP里的乐居鄞州包含所有接入社区，为保证社区通过省浙里未来社区平台贯通及评审，在新增接入社区时需要进行社区账号开设、内容配置、权限配置，同步在浙里办乐居鄞州发布对应社区版本，主要包括：

| 序号 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1 | 积分商城的搭建，以及明确积分来源，兑换方式等，与社区配合后台显示注册人数达20%常驻人口，及其60%拥有积分 |
| 2 | 增加邻里交往、闲置交易等互助功能 |
| 3 | 连通浙有善育 |
| 4 | 拥有非学科类网课交互学习渠道 |
| 5 | 添加社区达人，并设置社区达人资源库，人数高于10人，且有达人活动的相关案例 |
| 6 | 添加学习获得积分的途径，附上后台显示用户依靠学习获得积分 |
| 7 | 添加线上预约功能 |
| 8 | 添加运动获得积分的途径，附上后台显示运动获得积分 |
| 9 | 个人或家庭终端与互联网医疗数据打通 |
| 10 | 添加众创空间工位预定功能，提供时租、日租、月租等多种选项 |
| 11 | 搭建线上创业者服务中心功能模块，提供创业指导、咨询服务等功能 |
| 12 | 与宁波市就业服务中心对接 |
| 13 | 添加查询交通信息功能 |
| 14 | 添加智能车位引导系统，例如打通甬城泊车 |
| 15 | 添加物业服务功能，例如报修等物业服务 |

2.2.4社区物联引擎集成实施

基于鄞州区IOT平台社区物联引擎能力，实现与不同物联子系统集成，获取各个社区的智能化、物联网设备的基础数据和运行数据。主要包括：

- 通过连接器的方式支持异构子系统集成。包括：安防系统、人行系统、车行系统、智慧消防系统、智慧能耗系统等硬件和子系统的集成。

- 通过交付工具按照功能、设备类型、供应商、弱电系统、设备型号等配置接入模型，如果功能、设备类型、供应商、弱电系统、设备型号等相关信息若有变更，需要再次进行配置。

- 配置监控相机、客流相机、门禁等各类具体设备的接入，包括：功能、设备类型、供应商、设备名称、设备型号、安装地址等。

- 在项目上厂商子系统及硬件安装完成，系统模型、连接器、系统连接配置完成后需进行整体联调测试，测试通过后集成完成。包括：指令下发测试和事件上报测试等。

2.2.5系统运行保障服务

为保障系统日常正常运行，进行软硬件技术维护服务、系统性能优化、系统安全维护等。通过提供日常技术维护、现场支撑服务、系统接口服务、培训服务、定期安全检测、服务器移植服务、数据备份服务、运维服务等，保证项目可持续运行。

2.3省浙里未来社区平台贯通

浙里未来社区在线平台已经建设完成，在浙江省和鄞州区进行推广使用。本次项目根据“浙江省浙里未来重大应用贯通要求”，社区服务提供单位和省平台实施单位配合完成省平台贯通对接工作，把相关数据接入到省平台中。

浙里未来社区在线省平台建设内容包括：三端（治理端、运营端、居民端）、数据底座、重点应用（浙住通、社区治理、邻里互动、生活一张图、一老一小等），本项目建设需要针对这些应用配合社区完成项目实施和应用下发，实施工作包括：集约化平台（居民端应用下发，治理端、运营端建设）、数字底座对接（应用能力中心、社区数字仓、物联引擎、空间数字资产）、培训、运维服务等。

浙里未来社区在线平台可供全省所有社区免费使用，由实施单位完成贯通实施工作，主要实施工作如下：

2.3.1区平台贯通资料上报

按照省平台的要求把每个社区的实施保密协议、实施填报表由实施街道和区风貌办盖章上传到省平台。

2.3.2台账资料上报

为保证社区通过省浙里未来社区平台贯通及评审，需要在省平台后台管理系统填写上报台账相关资料，主要包括：

| 序号 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1 | 上报贯通实施方案 |
| 2 | 上报主体明确&机制保障 |
| 3 | 上报贯通方案完成度 |
| 4 | 上报培训支撑情况 |
| 5 | 上报基本应用场景覆盖 |
| 6 | 上报物联数据集成 |
| 7 | 上报社区数据仓建设 |
| 8 | 上报社区应用集成落地 |
| 9 | 上报社区三维空间资产 |
| 10 | 上报数据实时纵向贯通 |
| 11 | 上报平台安全保障 |
| 12 | 上报标配场景应用运行 |
| 13 | 上报应用长效迭代机制 |
| 14 | 上报数字社会应用集成 |
| 15 | 上报线上线下联动服务 |
| 16 | 上报三端入口明确 |
| 17 | 上报系统体验感受 |
| 18 | 上报线上运营成效 |
| 19 | 社区礼堂（乐龄中心）的省平台人流监控数据 |
| 20 | 需提供数字化落地的几个案例 |
| 21 | 个人或家庭终端与互联网医疗数据打通 |
| 22 | 社区信息模型（CIM）平台系统架构完整，与省级 CIM 平台对接 |
| 23 | 智慧平台添加能耗监测 |
| 24 | 智慧平台增加生活服务后台统计 |
| 25 | 小区内监控摄像基本信息，安防设施清单，及位置照片 |

2.3.3标配基础应用下发

省级共性应用。通过场景应用服务中心落地省级智慧通行、邻里客厅、生活一张图、社区治理等共性应用到未来社区。

数字社会应用。通过集成枢纽中心和场景应用服务中心打通数字社会赛道，确保数字社会应用精准落地未来社区。

基于“浙里未来社区在线”重大应用的场景应用服务中心，满足“一地创新、全省共享”建设要求基础上，实现省级共性应用、属地共性应用的上下贯通、综合集成，快速将应用透出到小程序、浙里办·我的家园。根据不同类别的应用，实现应用实施的不同流程闭环。省平台可下发的标准应用包括：社区活动、居民动态、社群圈子、我的社区、报事报修、事件处置、共治力量、民意征集、党员风采、社区满意度、信息公开、业主投票、智慧通行、声望(积分)系统、生活地图、空间预约、市集商家等。

2.3.4社区数据仓集成实施

社区数据仓的实施主要实现社区数据的贯通。同时实现纵向、横向的数据赋能，与一体化智能化公共数据平台、浙里未来社区在线平台实现社区数据互通，为居民提供精准美好生活服务，为治理者提供数字治理服务。社区数据仓贯通上报的数据包括：

- 建筑物及设备数据，主要包括：楼幢数据、房屋数据、住户数据、设备资源信息等；

- 社区党团、群数据，主要包括：党组织数据、党员信息、群团组织信息、群团成员信息、社群信息；

- 社区管理信息，主要包括：网格信息、微网格信息、网格成员信息、业委会信息、业委会成员信息、物业信息、物业成员信息、社区工作人员信息、社区运营商信息、物业收费信息；

- 社区社交活动信息，包括：达人信息、社区事件信息、社区活动信息、社区投票信息、业委会会议信息

- 其他信息，主要包括：上报人流量信息、上报应用信息、上报平台积分信息等。

2.3.5在线管理系统贯通

贯通省级通用版在线管理系统，实现未来社区运营指标动态上报，满足验收评价要求，实现动态运行监测。

- 通过从采集层的社区数据仓来收集社区的基础数据和场景运营数据、物联感知和应用监测数据，并沉淀到社区数据仓。

- 通过针对收集的数据进行分析，并根据定义好的数据模型对数据进行清洗。

- 根据未来社区数字化建设业务规范和未来社区数据对接规范，完成数据定时上报至通用版在线管理系统。实现社区创建在线监测与社区运营在线监测。

在线管理系统中需要贯通的工作内容如下：

| 序号 | 工作内容 | 数量估算 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上报场景运营数据贯通 | 5000条以上 |
| 2 | 上报物联网数据贯通 | 1千条以上 |
| 3 | 上报省标配场景应用集成 | 15个以上 |
| 4 | 上报数字社会应用集成数 | 20个以上 |
| 5 | 上报近30日门禁通行数 |  |
| 6 | 上报视频覆盖设施数 |  |
| 7 | 挂接视频覆盖养老区域 |  |
| 8 | 挂接视频覆盖托育区域 |  |
| 9 | 挂接视频覆盖其他设施类型 |  |
| 10 | 上报公共服务设施近30日客流总量 |  |
| 11 | 上报物联设备类型数 | 3以上 |
| 12 | 上报物联设备接入数 | 100个以上 |
| 13 | 上报浙住通近2周通行记录 |  |
| 14 | 上报社区数据仓数据完备率100% |  |
| 15 | 上报居民数据量 |  |
| 16 | 上报房屋（户）数据量 | 约20000条 |
| 17 | 上报人房关系覆盖率 |  |
| 18 | 上报楼幢数据量 | 605套 |
| 19 | 上报楼幢房屋统一码挂接数量 |  |
| 20 | 上报社区三维地图 |  |
| 21 | 上报社区目前上线应用数 |  |
| 22 | 上报当前平台激活用户数 |  |
| 23 | 上报连续3天无数据更新情况 |  |
| 24 | 上报近30天基础数据新增数 | 5000以上 |
| 25 | 上报近30天场景应用数据更新条目 | 1500以上 |
| 26 | 上报近30天物联数据归集记录数 | 1500以上 |
| 27 | 上报近30天应用日活归集条目数 | 1500以上 |
| 28 | 上报人房关系敏感数据等保密级 |  |
| 29 | 上报邻里类应用近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 30 | 上报治理类应用近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 31 | 上报服务类应用近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 32 | 上报托育&养老应用近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 33 | 上报通行类应用近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 34 | 上报标配高频应用枚举 | 3个及以上 |
| 35 | 上报其他个性化高频应用名称 | 2个及以上 |
| 36 | 上报小程序集成应用数 |  |
| 37 | 上报康养类、托育类应用 |  |
| 38 | 上报“浙里基本公共服务”应用 |  |
| 39 | 上报“我的家园”集成应用数 |  |
| 40 | 上报近30日小程序集成数字社会应用累计点击量 |  |
| 41 | 上报近30日组织活动数：要大于20次 |  |
| 42 | 上报近30日积分（声望）生成次数 | 100以上 |
| 43 | 上报事件闭环率 | 80%以上 |
| 44 | 上报有无社区以上参与处理 |  |
| 45 | 上报数字社会应用近30日累计使用人次 | 50000以上 |
| 46 | 上报线下设施近30日累计客流人次 | 500以上 |
| 47 | 上报平台激活用户数 | 同社区看板累计用户数 |
| 48 | 上报占常住居民数比例 | 30%以上 |
| 49 | 上报占常住居民数比例 | 30%以上 |
| 50 | 上报近30日日均活跃度 | 50以上 |
| 51 | 上报占常住居民数比例 | 30%以上 |
| 52 | 上报占常住居民数比例 | 30%以上 |
| 53 | 上报数字化运营主体 |  |
| 54 | 上报数字化建设主体名称 |  |

3、项目集成与接口设计方案

本项目充分利用未来社区1.0平台已经完成的设备对接成果，进行安防、门禁、车辆道闸等设备的数据接入，本次项目不再考虑对接相关费用。

4、应用支撑层设计

4.1鄞州区时空云平台

鄞州区时空云平台是宁波市时空云平台在鄞州的分平台，为鄞州区各应用提供地理信息支撑。该平台的主要功能包括：时空大数据库、时空数据共享中心+时空数据云服务中心、时空数据示范应用等，在本项目建设过程中可以直接使用。该平台在未来社区单体项目实施上，可以提供：

- 宁波市鄞州区各镇街GIS时空云2D地图数据；

- 宁波市鄞州区各镇街GIS时空云3D白模地图数据；

- 宁波市鄞州区各镇街GIS时空云3D建模地图数据；

- 宁波市鄞州区各镇街GIS时空云楼栋到户矢量切片地图数据。

本项目的驾驶舱实施依托鄞州区时空云平台提供的底图进行建设。

4.2社区物联模块（IOT）

利用鄞州未来社区1.0平台已经建成的社区物联感知模块，作为所有鄞州区未来社区项目的智能化设备、物联感知设备接入使用。该模块针对各种智能设备、物联终端的适配接入，实现智能设备、物联感知设备管理、参数配置、预警接收、运行管理的全生命周期管理。搭建物联资源可视化展示，以物联设备、物联数据为资产，通过物联资源一张图，实现物联感知设备的可看、可控。各类智能设备、物联感知设备基本采用MQTT(S）、CoAP、LwM2M、HTTP/2、HTTPS等多种协议，采用设备直联感知平台或接入移动OneNet、电信AEP等平台后接入社区物联模块。

本项目主要利用该模块进行安防、门禁、客流等设备接入实施。

5、数据资源层设计

在鄞州未来社区1.0平台前期建设过程中已经完成15个社区的实施工作，已经确定数据采集途径和主要采集内容，完成基础数据库和应用数据库的建设，及数据处理方式和数据共享内容，本次项目建设需要充分利用已经完成的数据资源建设成果，把数据采集、处理、存储和共享等范围扩大6个社区。

5.1数据采集

5.1.1 IRS/一表通数据采集

基于“一体化智能化公共服务平台”IRS数据目录、鄞州区基层治理一表通数据，需要从鄞州公安局、交通局、水务局、市场监督管理局、信访局、残联、大数据中心、民政局、人力社保局、卫生健康局等分别获取本项目涉及的6个社区的各类数据。

5.1.2物联感知数据采集

针对本次实施的6个社区，通过接入社区物联模块获取，获取安防、门禁、客流等物联感知设备的基础数据、运行数据，包括：物联感知设备的类型、名称、安装地址等基础信息，及感知设备的在线状况。

5.1.3手工数据采集

- 如果基于IRS、鄞州区基层治理一表通数据以及通过物联感知设备采集的数据、应用系统产生的数据，还不能满足驾驶舱数据展示需求，需要进行手工采集数据

5.2数据处理

基于鄞州未来社区1.0平台，基于区平台社区基础库、专题库、指标库，通过ODPS工具对本次实施的6个社区按照鄞州区未来社区1.0的数据处理规则进行数据治理服务，其中社区有关的数据可通过ODPS接口赋能社区治理、社区应用，包括居民数据、人口画像数据、教育数据、健康数据及IRS各指标数据等。

5.2.1部门数据处理

基于宁波市一体化智能化公共数据平台的数据治理平台进行数据处理。在6个社区数据归集的基础上，按照鄞州未来社区1.0平台指定数据标准，实现数据的清洗、转换、融合与加工，实现数据高质量输出。

数据抽取。本项目在一体化智能化公共数据平台的的建设框架下针对不同部门的业务数据建立抽取更新机制，包含增量抽取以及全量抽取。针对从各个部门获取的各类数据进行全量抽取。

数据过滤。数据过滤要初步实现对业务数据中不符合应用规则或者无效的数据进行过滤操作，使得数据标准统一。例如身份证号不为15位或者18位、已死亡人员、统一社会信用代码位数不够等相关数据。

数据清洗。针对系统的各个环节可能出现的数据二义性、重复、不完整、违反业务规则等问题而提供的脏数据处理功能。数据转换是根据元数据模型，将抽取出来的数据通过一系列的函数、方法转换成目标数据源所需要的格式。

数据填充。对每个字段都计算其缺失值比例，然后按照缺失比例和字段重要性，分别决定除不需要的字段还是填充。填充方法：以业务知识或经验推测填充缺失值；以不同字段的计算结果填充缺失值，如用身份证号码来计算年龄。

数据加工。在数据清洗后，根据实际的业务需求，对数据字段进行处理的过程，包括字段映射、字段拆分、字段合并、字段补充、行列转换、数据取值转换等工作。（1）代码翻译。有些数据表存储的是代码信息，如性别存储的是M，F，在实际页面显示的时候，需要转换成对应的中文名称，就需要对字段进行代码翻译。（2）数据合并。对于一些有多主键的表，为了关联方便快捷，需要对多个字段合并成一个字段；其他业务需要的情况，需要将多个字段合并成一个字段。按照业务需求对描述相同对象的信息数据进行合并。（3）根据实际业务需要，将一个字段值的部分内容拆分成单独的字段。例如日期拆成年、年月、年季、年月日等；编号中拆出有意义的字段，如身份证号，可以拆出行政区划，出生日期等；字段值本身由多部分组成，可以拆出各自内容等。

数据整理。对通过IRS采集到的数据，对通过IRS采集到并整理后的数据，进行分类处理。

数据到户处理。按照省平台对接入社区的计分标准要求，完成房屋赋码可作为积分加分项，需要把各类数据匹配到具体社区、小区、楼幢的每一户。

5.2.2物联感知数据处理

对于通过物联感知模块上传的基础数据、运行数据不需要处理，但物联设备的经纬度、所在地址、楼栋等需要手工处理。

5.2.3数据库建设

社区基础库、社区专题库、社区指标库、房屋数据库、人房关系库、物联感知库等基础数据库基本架构已经在未来社区1.0平台中建设完成，并且建设完成15个社区的基础数据，本项目建设主要针对已经建成的基础数据库和专题数据库完成本项目实施涉及6个社区的基础数据增加与更新。

5.3数据共享

在本项目建成后，数据资源共享方式和共享类型没有变化，但增加本项目涉及的6个社区的数据，扩大数据提供范围。

6、基础设施层设计

6.1系统部署设计

本项目利用原有的鄞州未来社区1.0平台服务器资源、网络、服务器、安全产品等硬件设施保障项目的应用和安全，不需在政务云端增加相关硬件设备用于部署新开发的应用系统，仅在社区端购置部分服务器、门禁设备、安防摄像机、人流摄像机及相关安全设备。

6.2社区网络示意图

各个社区建设的应用场景有所差异，在各类设备数量有所差异，但网络架构基本类似，

- 在洋江水岸社区的机房新增1台信创防火墙，用于保证社区通过互联网接入运营商物联网云平台、区未来社区1.0平台和省未来在线平台的安全；

- 申请1路100M具有固定IP的宽带，连接洋江水岸社区机房和区平台；

- 在洋江水岸社区机房里增加1个22U服务器机柜、1套视频存储NVR、存储硬盘，用于存储6个社区的视频数据；

- 在洋江水岸社区机房里增加1台国产化中心管理服务器，用于部署6个社区共用的安防平台；

- 针对洋江水岸社区及其他5个社区的每个场景申请1路100M数字专线，连接应用场景到洋江水岸社区机房。

6.3基础设施建设

本次项目建设针对6个社区，根据社区实际情况设计托幼、养老、老幼融合、文化礼堂、运动、健康、创业等场景配套相关设备用于数据采集与传输，各社区主要采购设备如下：

6.3.1网络安全设备

6.3.1.1防火墙

对洋江水岸社区新增1台信创火墙设备，用于保证社区通过互联网接入运营商物联网云平台、区未来社区1.0平台和省未来在线平台的安全。该设备采用符合信创要求的设备。

6.3.1.2交换机及路由器

本次项目建设需要的分为24口poe交换机、8口poe交换机、48口交换机和企业级路由器，共计24口poe交换机6台，8口poe交换机8台、48口交换机1台，企业级路由器1台，三种设备的安装位置和数量分别如下：

| 序号 | 社区名称 | 设备类型 | 数量 （台） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 24口poe交换机 | 1 | 党群1楼 | 养老场景、治理场景 |
|  |  | 24口poe交换机 | 1 | 党群2楼 | 托幼场景、老幼融合场景、邻里场景、其他场景 |
|  |  | 24口poe交换机 | 1 | 机房 |  |
|  |  | 48口交换机 | 1 |  |  |
|  |  | 企业级路由器 | 1 |  |  |
| 2 | 雍城南裕社区 | 8口poe交换机 | 1 | 雍城邻里1楼 | 养老场景、托幼场景 |
|  |  | 8口poe交换机 | 1 | 书房 | 老幼融合场景 |
|  |  | 8口poe交换机 | 1 | 党群服务中心 | 其他场景 |
| 3 | 仇毕社区 | 24口poe交换机 | 1 | 代际馆 | 邻里场景、老幼融合场景 |
| 4 | 中山社区 | 8口poe交换机 | 1 | 华泰街115号 | 养老场景 |
|  |  | 8口poe交换机 | 1 | 中兴路588弄4幢 | 托育场景 |
|  |  | 8口poe交换机 | 1 | 甬港北路48弄51号 | 老幼融合场景 |
|  |  | 8口poe交换机 | 1 | 甬港北路48弄55-1、55-2、54 | 邻里场景 |
|  |  | 24口poe交换机 | 1 | 华泰街119号 | 其他场景 |
| 5 | 天宫社区 | 8口poe交换机 | 1 | 涌宁府架空层 | 托育场景 |
|  |  | 24口poe交换机 | 1 | 养老服务中心一层 | 养老场景 |

6.3.1.3固定IP宽带

洋江水岸社区申请1条有固定IP的宽带，带宽要求为300M，用于访问原有智慧社区服务器相关数据，接入鄞州未来社区1.0平台。

6.3.1.4数字专线

每个社区部分应用空间安装1条数字专线，带宽要求为100M，连接应用场景到洋江水岸社区机房交换机。共计10条数字专线，各社区的数字带宽如下表所示：

| 序号 | 社区 | 数量（条） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 1 | 党群1楼 | 养老场景、治理场景 |
| 2 | 雍城南裕社区 | 1 | 雍城邻里1楼 | 养老场景、托幼场景 |
| 3 | 仇毕社区 | 1 | 党群1楼 | 邻里场景、老幼融合场景 |
|  |  | 1 | 中兴南路1-7号 | 其他场景 |
| 4 | 中山社区 | 1 | 中兴路588弄4幢 | 托育场景 |
|  |  | 1 | 甬港北路48弄51号 | 老幼融合场景 |
|  |  | 1 | 甬港北路48弄55-1、55-2、54 | 邻里场景 |
|  |  | 1 | 华泰街119号 | 其他场景 |
| 5 | 天宫社区 | 1 | 涌宁府架空层 | 托育场景 |
|  |  | 1 | 养老服务中心一层 | 养老场景 |
| 合计 |  | 10 |  |  |

6.3.2摄像机

6.3.2.1安防摄像机

根据安防需要，在相关空间安装安防摄像机，共计安装安防摄像机67台，各个社区分别安装的安防摄像头如下：

| 序号 | 社区名称 | 数量（台） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 4 | 党群1楼 | 养老场景、治理场景 |
|  |  | 10 | 党群2楼 | 托幼场景、老幼融合场景、邻里场景、其他场景 |
| 2 | 仇毕社区 | 6 | 党群2楼 | 养老场景、托幼场景 |
|  |  | 2 | 党群3楼 | 老幼融合场景 |
| 3 | 中山社区 | 2 | 华泰街115号 | 养老场景 |
|  |  | 3 | 中兴路588弄4幢 | 托育场景 |
|  |  | 2 | 甬港北路48弄51号 | 老幼融合场景 |
|  |  | 4 | 甬港北路48弄55-1、55-2、54 | 邻里场景 |
|  |  | 2 | 华泰街119号 | 其他场景 |
| 4 | 天宫社区 | 1 | 涌宁府架空层 | 托育场景 |
|  |  | 12 | 养老服务中心一层 | 养老场景 |
| 5 | 东裕社区 | 4 | 党群服务中心1层 | 托育场景、治理场景 |
|  |  | 15 | 康养馆 | 养老场景、邻里场景、老幼融合场景 |

6.3.2.2客流摄像机

根据安防需要，空间入口安装客流摄像机，用于对人员、车辆的流量计算。共计安装客流摄像机26台，各个社区分别安装的客流摄像机摄像头如下：

| 序号 | 社区名称 | 数量（台） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 2 | 党群1楼 | 养老场景、治理场景 |
|  |  | 3 | 党群2楼 | 托幼场景、老幼融合场景、邻里场景、其他场景 |
| 2 | 雍城南裕社区 | 2 | 雍城邻里1楼 | 养老场景、托幼场景 |
| 3 | 仇毕社区 | 2 | 党群1楼 | 邻里场景、老幼融合场景 |
|  |  | 2 | 党群2楼 | 养老场景、托幼场景 |
|  |  | 2 | 党群3楼 | 老幼融合场景 |
| 4 | 中山社区 | 1 | 华泰街115号 | 养老场景 |
|  |  | 1 | 中兴路588弄4幢 | 托育场景 |
|  |  | 1 | 甬港北路48弄51号 | 老幼融合场景 |
|  |  | 1 | 甬港北路48弄55-1、55-2、54 | 邻里场景 |
|  |  | 1 | 华泰街119号 | 其他场景 |
| 5 | 天宫社区 | 1 | 涌宁府架空层 | 托育场景 |
|  |  | 1 | 养老服务中心一层 | 养老场景 |
|  |  | 2 | 养老服务中心二层 | 老幼融合场景、邻里场景 |
| 6 | 东裕社区 | 2 | 党群服务中心1层 | 托育场景、治理场景 |
|  |  | 2 | 康养馆 | 养老场景、邻里场景、老幼融合场景 |

6.3.2.3客流摄像机（侧装）

根据安防需要，对于不方便安装在天花板上的空间入口，需要安装侧装客流摄像机，用于对人员、车辆的流量计算。共计安装客流摄像机4台，各个社区分别安装的客流摄像机摄像头如下：

| 序号 | 社区名称 | 数量（台） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雍城南裕社区 | 1 | 书房 | 老幼融合场景 |
|  |  | 1 | 党群服务中心 | 其他场景 |
| 2 | 天宫社区 | 1 | 养老服务中心一层 | 养老场景 |
| 3 | 中山社区 | 1 | 甬港北路48弄51号 | 老幼融合场景 |

6.3.2.4调解室监控摄像机

根据安防需要，在相关空间安装调解室监控摄像机，共计安装调解室监控摄像机3台，各个社区分别安装的安防摄像头如下：

| 序号 | 社区名称 | 数量（台） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 1 | 党群1楼 | 养老场景、治理场景 |
| 2 | 仇毕社区 | 2 | 党群1楼 | 邻里场景、老幼融合场景 |

6.3.2.5室外监控摄像机

东裕社区党群服务中心外室外公园安装8个室外监控摄像机。

6.3.3人脸门禁设备

人脸门禁设备安装在各房间入口，实现门控管理，共计安装人脸门禁设备6个，各个社区分别安装的安防摄像头如下：

| 序号 | 社区名称 | 数量（台） | 安装空间 | 使用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 1 | 党群1楼 | 养老场景、治理场景 |
| 2 | 仇毕社区 | 1 | 党群1楼 | 邻里场景、老幼融合场景 |
|  |  | 1 | 党群2楼 | 养老场景、托幼场景 |
|  |  | 1 | 中兴南路1-7号 | 其他场景 |
| 3 | 中山社区 | 1 | 华泰街115号 | 养老场景 |
| 4 | 天宫社区 | 1 | 养老服务中心 | 养老场景 |

6.3.4水位探测器

在天宫社区的东方湾邸沿河口袋公园安装一个水位探测器，用于实时监测水位高度。

6.3.5服务器及存储

6.3.5.1中心管理服务器

在洋江水岸社区机房配置2台国产化中心管理服务器，作为安防平台的载体，与安防软件平台一起完成6个社区安防设备管理、人员权限管理，客流统计等。

6.3.5.2流媒体服务器

在洋江水岸社区机房配置1台国产化流媒体服务器，提供流媒体内容的存储和管理、实现流媒体内容的分发、实现流媒体内容的转码和加密、提供流媒体相关的统计和分析功能。

6.3.5.3视频存储NVR及存储硬盘

该设备主要配套存储NVR和存储硬盘，用于现场存储视频数据，各社区的视频存储NVR和存储硬盘数量分别如下：

| 序号 | 社区名称 | 16路存储NVR（台） | 32路存储NVR（台） | CVR | 8TB存储硬盘（块） | 4TB存储硬盘（块） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 1 | 0 | 1 | 24 | 6 |
| 2 | 雍城南裕社区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 仇毕社区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 中山社区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 天宫社区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | 东裕社区 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
|  | 合计 | 9 | 2 | 1 | 24 | 59 |

6.3.6其他设备

根据各社区设备安装部署需要，本项目需要采购42U服务器机柜、22U机柜、9U机柜、拾音器、梯控、广告门、出门按钮立柱、行为分析盒子、65寸电视机、19.5寸显示器、监控立杆、电源适配器、综合管线等设备及配件。

6.4安防平台

洋江水岸社区购买1套安防平台，主要功能包括：

- 系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理；

- 实现浙住通对接、客流数据跟省平台对接；

- 支持IPC、人脸抓拍机、车辆抓拍机等轻智能、泛智能、合智能设备的接入；

- 支持设备网络SDK协议、智能安全连接上行协议、GB28181协议、ONVIF协议；

- 支持视频预览、录像回放、人脸\车辆图片查看、云台控制、点位对讲；

- 支持设备存储、CVR存储、云存储三种录像存储方式，并支持录像回传给中心存储；

- 提供PC客户端，web网页端，ios，android手机端；

- 支持访客及访客同行人预约，登记；

- 为社区安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质；

- 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备等设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备；

- 运管中心：支持对组织架构、人员及信息管理；

- 要求支持多色彩展示运行告警状态；

- 含客流统计、访客模块、浙住通对接相关功能。

6.5配套国产化软件购置

由于本项目拟部署在宁波市一体化智能化公共数据平台（信创云）中，基于国产化环境，但不提供国产化操作系统、数据库和中间件等，故本项目需参考信创产品名录，新增采购服务器操作系统3套，用于2台中心管理服务器和1台流媒体服务器，可供选择的国产操作系统包括中标麒麟，银河麒麟、统信UOS等。

7、信息安全保障体系设计

鄞州未来社区1.0平台已经建设完成，根据国家标准《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T22240-2020）有关要求，结合项目实际情况，该平台的业务信息（治理端）安全等级确定为三级，服务端确定为二级。本次项目基于鄞州未来社区1.0平台进行实施，可延续使用该安全保障体系。

四、项目建设清单

| 序号 | 建设内容 | 工作类型 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 应用系统费用 |  |
| 1 | 社区驾驶舱 | 实施 |
| 二 | 数据资源层 | 实施 |
| 三 | 省浙里未来社区贯通 | 实施 |
| 四 | 未来社区1.0平台实施服务 |  |
| 1 | 未来社区1.0平台使用授权 | 购买 |
| 2 | 未来社区实施服务 | 实施 |
| 五 | 基础设施建设费用 |  |
| 1 | 国产化软件购置 | 购买 |
| 2 | 设备费用 | 购买 |

1、数据资源层

| 费用项 | 工作细项 |
| --- | --- |
| 数据采集 | IRS/一表通数据采集 |
|  | 手工数据采集 |
|  | 小计 |
| 部门数据处理 | 数据抽取 |
|  | 数据过滤 |
|  | 数据清洗 |
|  | 数据填充 |
|  | 数据加工 |
|  | 数据整理 |
|  | 数据到户处理 |
| 物联感知数据处理 | 经纬度、设备楼栋处理 |

2、配套硬件设备

| 序号 | 配套设备 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防摄像机 | 400万白光全彩筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560*1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达30m 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 LuxWith Light 最大图像尺寸：2560*1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°；6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°；8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°；12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达30m，白光最远可达30m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10m/100m自适应以太网口 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5W 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 防护：IP66 | 67 | 台 |
| 2 | 客流摄像机 | 室内1/2.7"双目智能垂直客流统计摄像机 支持分类统计人员进入、离开情况、内置存储（EMMC）、高度过滤 支持实时数据上传和周期上传，邮件报表支持日报表、周报表、月报表和年报表 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0035 Lux @（F2.25，AGC ON），0 LuxWith IR 宽动态：120dB 焦距&视场角：2.0mm @F2.25，水平视场角：104.5°，垂直视场角：70.5° 补光灯类型：红外灯；补光距离：最远可达6m； 红外波长范围：850nm 防补光过曝：支持 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 最大图像尺寸：2560*1440 Wi-Fi协议：IEEE802.11b，802.11g，802.11n 频率范围：2.4 GHz~2.4835 GHz 调制方式：802.11b：CCK，DSSS 802.11g/n：OFDM 信道带宽：20/40mHz 有效传输距离：50m RS-485：1路RS-485 网络：1路RJ45封装10m/100m以太网口 报警：1 输入(最大支持DC12V)，1 输出(最大支持DC/AC24V 1A) 音频：内置1路麦克风；1路输入（Line in）；1路输出（Line out） 电流及功耗：DC：12 V，0.58 A，最大功耗：7.0W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.15 A，最大功耗：8.5W 供电方式：DC：12 V ± 20%；支持防反接保护 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电源接口类型：Ø5.5mm圆口 ▲支持徘徊排除功能，当试验人员在检测区域内徘徊并未离开检测区域时，不重复统计客流数量（公安部检验报告证明并加盖原厂公章） | 26 | 台 |
| 3 | 客流摄像机（侧装） | 400万多维客流筒型摄像机 采用深度学习算法进行识别 统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，对客流进行统计 客流过滤支持服装模式和人脸模式切换； 事件报警功能：支持移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启 支持标准的256 GBmicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持10m/100m/1000m自适应网口 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 LuxWith Light 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 LuxWith IR 宽动态：120dB 焦距&视场角：2.8~12mm：水平视场角：99.6°~39.8°，垂直视场角：52.3°~22.4°，对角视场角：119.9°~45.7° 防补光过曝：支持 补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），850nm+暖白光 补光距离：最远可达50m 最大图像尺寸：2560*1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG；第三码流：H.265/H.264；第四码流：H.265/H.264/MJPEG；第五码流：H.265/H.264/MJPEG 视频输出：1 Vp-p Composite Output（75 Ω/CVBS） 音频：2路输入，1路输出 网络：1个RJ45 10m/100m/1000m自适应以太网口 报警：3路输入，湿接点，支持3.3 V~5 V范围电位 2路输出，湿接点，电平量，支持最大DC12 V，30mA RS-485：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 电源输出：DC12 V，100mA 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.59 A~0.44 A，最大功耗：25W ▲支持倾斜客流统计，可设置最多3个允许交叉的多边形客流统计区域，每个区域均可设置统计方式为：进入、离开、进入和离开，可在预览画面实时叠加统计结果（公安部检验报告证明并加盖原厂公章）； | 4 | 台 |
| 4 | 调解室监控摄像机 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560*1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测； 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态适应不同监控环境 1个内置麦克风，高清拾音； 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m； 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 LuxWith Light； 宽动态：120dB； 景深范围：2.8mm：1.7m~∞，4mm：3.6m~∞，mm：4m~∞，8mm：6m~∞； 焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5°；4mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5°；6mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角：29.3°，对角视场角：64.6°；8mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：21.1°，对角视场角：45.2°； 最大图像尺寸：2560*1440； 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 子码流：H.265/H.264/MJPEG； 音频：1个内置麦克风； 网络：1个RJ45 10m/100m自适应以太网口； 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）； PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A~0.12 A，最大功耗：6.5W； 防护：IP66 | 3 | 台 |
| 5 | 室外监控摄像机 | 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 LuxWith Light 宽动态：120dB 焦距&视场角：2.8mm：水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.3°，对角视场角：124.9° 4mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6mm：水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角视场角：64.2° 8mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30m，人脸抓拍/识别：最远可达5m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560*1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10m/100m自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出 RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 防护：IP67 ▲灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑（公安部检验报告证明并加盖原厂公章） | 8 | 台 |
| 6 | 水位探测器 | 一体式超声波液位计，0-10m，带显示，常规探头，0.5级精度，4线制，4-20mA输出，RS485通讯输出，2路继电器输出，NB无线通讯输出，24V供电 | 1 | 台 |
| 7 | 24口POE交换机 | 提供24个百兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光电复用口 交换容量：8.8 Gbps 包转发率：6.547mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：180W 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持红口保障，高优先级端口（红口）：端口1~8 支持最远250m传输，远距离传输端口：端口 17~24 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽） 工作温度：0 °C~45 °C | 6 | 台 |
| 8 | 8口poe交换机 | 提供8个百兆PoE电口和1个千兆电口 交换容量：5.6 Gbps 包转发率：4.17mpps 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：110W 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准 支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级 支持VLAN 支持QOS 支持SNMPv1/v2c协议、SSH、web管理 支持DHCP Snooping 支持终端安全防护 支持端口镜像、端口限速、端口隔离 本地供电：支持 48 V DC 安装方式：桌面式可壁挂 | 8 | 台 |
| 9 | 人脸门禁设备 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：7英寸触摸显示屏； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡、密码认证方式，含二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境； 安装方式：壁挂安装； | 6 | 台 |
| 10 | 9U机柜 | 510mm*600mm*450mm | 3 | 台 |
| 11 | 22U机柜 | 600mm*450mm*1200mm | 5 | 台 |
| 12 | 42U服务器机柜 | 600mm*1000mm*2000mm | 1 | 台 |
| 13 | 16路存储NVR | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，搭载高性能ATX电源 存储接口：5个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2*HDMI，1*VGA 网络接口：2*RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2*USB 2.0，1*USB 3.0 扩展接口：1*eSATA 输入带宽：160Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16*1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 ▲支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（公安部检验报告证明并加盖原厂公章）；； | 9 | 台 |
| 14 | 32路存储NVR | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，搭载高性能ATX电源 存储接口：8个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2*HDMI，2*VGA 网络接口：2*RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2*USB 2.0，1*USB 3.0 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12*1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 ▲可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（公安部检验报告证明并加盖原厂公章）； | 2 | 台 |
| 15 | CVR | 8U机架式48盘位，冗余电源； 接入带宽：1536Mbps; SATA硬盘，64位多核处理器，4GB缓存（可扩展至128GB）； 网络接口：4个千兆数据网口，1个千兆管理网口； 网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA ▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线（公安部检验报告证明并加盖原厂公章） | 1 | 台 |
| 16 | 4T硬盘 | 4TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24*7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 | 59 | 块 |
| 17 | 8T硬盘 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24*7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 | 24 | 块 |
| 18 | 防火墙（信创） | CPU：国产CPU（2.6GHz，4核） 操作系统：国产操作系统 内存：16GB 硬盘：1TB+8GB 网络接口：2个管理口、8个千兆电口和8个千兆光口 整机规格：1U机箱 1.支持路由、透明接入、虚拟线、混合4种工作模式； 2.支持僵尸网络、钓鱼网站、赌博类、C&C节点、色情类、恶意网站、恶意软件、数字货币、APT情报、TOR节点； 3.支持自定义协议，除五元组外，还可配置自定义协议的优先级、应用技术、应用属性、风险级别、类型、子类、协议、匹配内容、应用层长度，可做到多层次自定义协议防护； 4.支持对web站点安全防护，可实现HTTPS单双向代理以及证书认证，支持CSRF、盗链防护、URL访问控制，可实现CSRF、盗链配置Target、Referer字段，盗链防护URL重定向、防护算法，支持URL访问控制，提供15类URL请求方法的配置； ▲5.支持基于AI技术的恶意程序检测软件功能，能对病毒变种进行家族分类和检测，支持对插入冗余代码、加壳、变换执行代码位置等变种方式的病毒检测，并提供证明材料。（需提供证明文件，原厂加盖公章）； 6.支持安全策略模拟器功能，可实现策略的冲突检测，策略覆盖性检测，策略的命中预测，策略执行效率评估功能； 7.支持DGA恶意域名的检测功能，可实现对Gozi算法、Tinba算法、BazarLoader算法等DGA算法生成的恶意域名进行检测； 8.支持恶意文档检测功能，可实现对采用固定值混淆、递增值混淆的恶意office文档、wps文档的检测能力； ▲9.产品可基于FPGA加速卡进行数据包处理加速，提高数据转发效率。产品具备FPGA加速卡探测方法、装置、设备及计算机存储介质，提供国家第三方机构颁发的技术证明文件；（需提供证明文件，原厂加盖公章）； | 1 | 台 |
| 19 | 流媒体服务器（国产化） | CPU：配置≥1颗 x86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：≥4个千兆电口 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 |
| 20 | 中心管理服务器（国产化） | CPU：配置≥1颗 x86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：≥4个千兆电口 其他接口：配置≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 3.0接口；≥1个VGA口，位于机箱后部； 电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 2 | 台 |
| 21 | 安防平台 | 1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、浙江未来社区必选的销售项，实现浙住通对接、客流数据跟省平台对接； 3、支持IPC、人脸抓拍机、车辆抓拍机等设备接入；要求监控点最多管理容量为1000000路；支持设备网络SDK协议、智能安全连接上行协议、GB28181协议、ONVIF协议；支持视频预览、录像回放、人脸\车辆图片查看、云台控制、点位对讲；支持设备存储、CVR存储、云存储三种录像存储方式，并支持录像回传给中心存储；提供PC客户端，web网页端，ios，android手机端； 4、支持访客及访客同行人预约， 登记； 5、为社区安防区域提供门禁服务，支持卡片、指纹、人脸三种权限介质； 6、设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备等设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利； 7、运管中心：支持对组织架构、组织信息、人员信息、用户账号进行管理； 8、含客流统计、访客模块、浙住通对接相关功能。 | 1 | 套 |
| 22 | 固定IP宽带 | 300M | 1 | 路/年 |
| 23 | 数据专线 | 100m | 10 | 路/年 |
| 24 | 19.5寸显示器 | 19.5寸显示器 | 1 | 台 |
| 25 | 65寸电视机 | 65寸电视机 | 2 | 台 |
| 26 | 监控立杆 | 2.5米立杆含地笼 | 4 | 台 |
| 27 | 电源适配器 | 12v2a | 4 | 台 |
| 28 | 出门按钮立柱 | 集成开关按钮，配合广告门使用 外观尺寸：122*88*980mm 防水等级 IP-68，防尘； 不锈钢面板、金属按钮； LED灯：通电亮灯，常亮绿色； 材质：镀锌板/T=1.2mm 重量：5.5KG 工作湿度：≤93%±3 RH，无凝露 工作温度：-25°C~+65°C | 1 | 根 |
| 29 | 广告门 | 广告画尺寸1060mm*650mm，前后两张； 通道宽度890mm—1400mm，尺寸可以现场调节； 工作电压24VDC，工作温度范围-20℃~50℃； 灯箱广告LED发光均匀； 开合方向可控制，开合方式可遥控； 遇阻保护：设备采用雷达感应技术，支持遇阻反弹和防夹保护功能； 广告门控制调节：关门力度，开门保持时间，广告门开、关门速度，减速角度、加速度可调节 | 1 | 台 |
| 30 | 模拟拾音器 | 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等； 自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量； 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块； 支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量； 支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源； 麦克风: 高灵敏度全指向驻极体麦； 动态范围: 0dB~90dB； 最大承受音压: 120dBSPL； 拾音范围: 0m~5m； 灵敏度: -32dB； 输出信号幅度: 2.5Vpp； 信噪比: 90dB； 频率响应: 20 Hz~20kHz； 音频传输距离: ≥500m； 接口类型: LINE OUT； 电源电压: DC12V 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 工作温度: -10℃～50℃（室内） 安装方式: 吸顶装，壁装，桌面装； 功耗: 0.1WmAX 降噪调节: 数字降噪，自适应调节； 音量调节: 支持软件调节；指向特性: 全指向 采样率: 8khz、16khz、32khz可选，默认16khz | 3 | 台 |
| 31 | 梯控 |  | 1 | 项 |
| 32 | 行为分析盒子 | 支持8路视频流行为分析，同时提供明火检测、烟雾检测、车辆违停(联动车牌)、通道堵塞、物品遗失、区域入侵、睡岗、离岗、 电动车禁入电梯、区域人数统计、区域人数超限、安全帽检测、工服、反光服/带、吸烟检测、打电话检测、绊线人数统计、跌倒检测、口罩检测算法;支持人像行为联动； 支持生成报警图片/报警小视频，支持告警信息上报； 支持H.264、H.265两种编码格式的视频流； 可接入8路符合ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机； 双千兆网口，支持双网络IP设定等应用，适用于多种组网环境:支持浏览器访问与控制； 轻量化、无风扇结构，部署灵活，适应重灰、重油、高低温等恶劣条件； 支持人像行为联动； 支持生成报警图片/报警小视频，支持告警信息上报； 支持H.264、H.265两种编码格式的视频流； 双千兆网口，支持双网络IP设定等应用，适用于多种组网环境 | 1 | 台 |
| 33 | 综合管线 | 室外管线敷设 | 1 | 项 |
| 34 | 企业级路由器 | 双WAN(1*GE光 COMBO，电口支持切换为LAN)； 4LAN(3个LAN口支持切换为WAN) ； 支持多运营商接入，满足客户多条带宽需求； 带机量不低于50台； 内存512G； 支持上网行为管理； 企业级VPN功能 | 1 | 台 |
| 35 | 48口接入交换机 | 交换容量≥335Gbps； 包转发率≥85Mpps； 千兆电口≥48个； 千兆非复用光口≥4个 | 1 | 台 |

2.1社区配套硬件设备清单

| 序号 | 社区名称 | 配套设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 安防摄像机 | 台 | 14 |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 5 |
|  |  | 人脸门禁设备 | 台 | 1 |
|  |  | 调解室监控摄像机 | 台 | 1 |
|  |  | 模拟拾音器 | 台 | 1 |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 2 |
|  |  | 16路存储NVR | 台 | 1 |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 6 |
|  |  | 数据专线 | 路/年 | 1 |
|  |  | 企业级路由器 | 台 | 1 |
|  |  | 48口接入交换机 | 台 | 1 |
| 2 | 雍城南裕社区 | 客流摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 8口poe交换机 | 台 | 3 |
|  |  | 16路存储NVR | 台 | 2 |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 6 |
|  |  | 客流摄像机（侧装） | 台 | 2 |
|  |  | 数据专线 | 路/年 | 1 |
| 3 | 仇毕社区 | 客流摄像机 | 台 | 6 |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 32路存储NVR | 台 | 1 |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 5 |
|  |  | 梯控 | 项 | 1 |
|  |  | 人脸门禁设备 | 台 | 3 |
|  |  | 数据专线 | 路/年 | 2 |
|  |  | 调解室监控摄像机 | 台 | 2 |
|  |  | 模拟拾音器 | 台 | 2 |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 8 |
|  |  | 广告门 | 台 | 1 |
|  |  | 出门按钮立柱 | 根 | 1 |
| 4 | 中山社区 | 安防摄像机 | 台 | 13 |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 6 |
|  |  | 人脸门禁设备 | 台 | 1 |
|  |  | 8口poe交换机 | 台 | 4 |
|  |  | 9U机柜 | 台 | 3 |
|  |  | 数据专线 | 路/年 | 4 |
|  |  | 16路存储NVR | 台 | 2 |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 12 |
|  |  | 22U机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 1 |
| 5 | 天宫社区 | 安防摄像机 | 台 | 13 |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 4 |
|  |  | 客流摄像机（侧装） | 台 | 1 |
|  |  | 8口poe交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 数据专线 | 路/年 | 2 |
|  |  | 16路存储NVR | 台 | 2 |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 12 |
|  |  | 行为分析盒子 | 台 | 1 |
|  |  | 22U机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 人脸门禁设备 | 台 | 1 |
|  |  | 水位检测 | 台 | 1 |
| 6 | 东裕社区 | 客流摄像机 | 台 | 4 |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 19 |
|  |  | 16路存储NVR | 台 | 2 |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 18 |
|  |  | 22U机柜 | 台 | 3 |
|  |  | 32路存储NVR | 台 | 1 |
|  |  | 65寸电视机 | 台 | 2 |
|  |  | 19.5寸显示器 | 台 | 1 |
|  |  | 室外监控摄像机 | 台 | 8 |
|  |  | 监控立杆 | 台 | 4 |
|  |  | 电源适配器 | 台 | 4 |
|  |  | 综合管线 | 项 | 1 |
| 7 | 洋江水岸机房（集中机房） | 安防平台 | 套 | 1 |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 2 |
|  |  | 流媒体服务器（国产化） | 台 | 1 |
|  |  | CVR | 台 | 1 |
|  |  | 8T硬盘 | 块 | 24 |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |
|  |  | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
|  |  | 42U服务器机柜 | 台 | 1 |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |

3、省浙里未来社区贯通

| 序号 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 1 | 区平台贯通资料上报 |
| 2 | 台账资料上报 |
| 3 | 标配基础应用下发 |
| 4 | 社区数据仓集成实施 |
| 5 | 在线管理系统贯通 |
| 合计 |  |

4、应用系统实施

| 序号 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人房数据展示 | 把每个楼幢与图片设置对应关系，以便实现人房数据与图片关联 |
| 2 | IOT物联设备展示 | 将客流摄像机、人脸门禁、安防摄像机，与相应空间场景绑定，用于实时展示客流状况 |
| 3 | 社区总览 | 对党群服务中心、社区卫生服务站及幼儿园、小学、初中、高中学校等进行标点，预计标点总数约为80个 |
| 4 | 邻里场景信息展示 | 在地图上进行党群服务中心、婴幼儿照顾站、居家养老服务站、共建活动室、操舞房、社区多功能厅、新文明实践站、未来生活馆、文娱活动空间等标点，预计标点总数约为120个 |
| 5 | 建筑场景信息展示 | 对小微消防站、轨交、党群展厅、婴幼儿照顾站、居家养老服务站、市集、共建活动室、操舞房、社区多功能厅、文娱活动空间、河道、广场、公共空间等进行标点，标点总数约为100个 |
| 6 | 治理场景信息展示 | 对小微消防站、轨交、党群展厅、婴幼儿照顾站、居家养老服务站、市集、共建活动室、操舞房、社区多功能厅、文娱活动空间、河道、广场、公共空间等进行标点，标点总数约为140个 |
| 7 | 服务场景信息展示 | 对商业广场、甬爱e家、3-6岁游乐区、婴幼儿照顾站、菜鸟驿站、小茶室、流动科技馆、青少年活动场地、小剧场、便民服务中心、微型消防站进行标点，标点总数约为60个 |
| 8 | 教育场景信息展示 | 对音乐教室、悦读坊、舞蹈室、国学馆、书画室、图书馆、城市书房、安防教育厅、儿童直接幼托机构、幼儿园、儿童乐园、小学、高中、初中等进行标点，标点总数约为130个 |
| 9 | 健康场景信息展示 | 对篮球场、羽毛球场、健康促进中心、养老服务站咨询室、养老服务站康养室、养老服务站体检室、养老服务站活动间、活力运动空间、户外泳池、户外健身点、百姓健身房、社区跑道、轨交党群展厅、健康小屋、社区卫生服务中心站、幸福学堂等进行标点，标点总数约为120个 |
| 10 | 创业场景信息展示 | 对共享会议室、众创空间、人才之家、工作室、烘焙工坊、创客直播间等进行标点，标点总数约为60个 |
| 11 | 交通场景信息展示 | 对共享单车停放点、小区大门门禁、停车场、便民服务车接驳点、快递柜、临时公共停车位、公交站、地铁站等进行标点，标点总数约为220个 |
| 12 | 低碳场景信息展示 | 对24小时垃圾投放点、其他垃圾中转站、生活垃圾收集站、废旧物资回收处、太阳能光伏发电站进行标点，标点总数约为120个 |
| 13 | 治理场景人员专题展示 | 该场景按照实有人员信息、管控人员信息、重点服务对象、骨干对象信息、重点人群统计等版块进行展示，标点总数约为70个 |

- 五、其他要求

1、运行维护要求

解决用户在使用中所出现的一系列问题，提供操作及维护培训，提供7*24技术支持服务；项目投入使用后，在项目建设单位提出对项目进行升档或扩充要求后，无偿提供最新开发的系统软件，免费为用户制定升级方案，免费为用户作项目介绍，解答用户关心的项目方面问题。为已过保修期的用户提供定制的服务咨询及支持。对于客户的重要问题，设置重要大问题专家组，以帮助项目建设单位解决工作过程出现的重大疑难问题。

2、培训要求

2.1培训目的

通过培训，保证整个项目的正常实施和有效运行。对操作使用人员来说，通过培训可以有效地提高对业务系统的操作水平，从而确保正确操作和工作效率。对管理人员和社区用户来说，经过培训，可以有效地提高系统的操作水平和维护能力，保证系统的安全稳定运行，提高系统使用效率，从而确保日常业务系统的正常运作。

2.2培训对象

由于本系统涉及面广，需要对相关单位的工作人员、系统管理人员、系统维护人员进行全面的培训，主要有：

业务使用人员：使用本系统进行日常业务操作的各类人员，进行业务应用系统操作培训，包括：社区管理人员、街道管理人员、社工物业管理人员、住建局及其他政府相关主管部门、社会公众等。

系统管理人员：即对本系统进行系统管理配置的人员，进行后台管理配置培训。

系统维护人员：负责系统维护的人员，当系统出现一般性问题时，通过培训能及时解决问题。

本项目涉及的培训对象包括社区管理人员、街道管理人员、社工物业管理人员、住建局及其他政府相关主管部门、社会公众。涉及社区、街道及部门相关培训人员采用线上培训为主，每人累计培训时间不少于1天，社会公众以线上自助培训为主。

2.3培训内容

针对不同的对象，培训的内容如下：

2.3.1业务使用人员培训

面向本系统涉及的全体使用者（涉及社区、街道、物业、运营单位、住建局及部门相关管理人员）提供使用培训，由于系统使用涉及的不同的使用对象，针对这类人员的具体情况，可以采用若干期的现场集中培训和线上教学，配合培训教材，使其能掌握系统的使用方法，也可以结合用户操作手册进行使用，为其解决具体的操作问题。

2.3.2系统管理人员培训

针对系统管理（服务端、运营端和治理端管理）人员，对系统日常的配置管理进行培训，如系统中的工作流程、人员权限等内容修改，使其了解系统的使用方法、问题的处理方式等，降低信息维护人员的负担。

2.3.3系统维护人员

针对系统的日常维护管理人员（各级运营人员），需要对系统的运行维护等有较深入的了解，以便能够自主完成对系统的日常维护工作，因而培训重点是对本系统所涉及的软硬件管理等使用及日常维护工作，保障日常系统的正常运行。

2.4培训方式

培训方式采用集中培训和发放技术培训材料等相结合的方式，各种培训方式中以集中培训为主。针对不同层次的人员，开设不同的培训课程和确定培训方式。

2.4.1集中培训

培训对象都可以参加各种培训内容的集中培训，具体包括系统操作和使用培训等。这类培训将在系统实施及调试阶段进行，采取分批集中培训的方式进行，培训阶段与项目实施紧密同步。

2.4.2技术材料培训

针对设局居民，物业管理人员等只是日常使用的人员来说，可以通过用户使用说明书等技术材料进行学习使用。

2.4.3线上培训

考虑到减少人群聚集需要，针对主要业务人员，建议通过视联网等视频会议方式，对相关人员进行培训。

2.4.4视频教学

针对社区住户，可以通过各类服务端（浙里办、移动端）等媒介放置教学视频，各类用户可以进行在线自助学习。

★六、商务条款

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设期限 | 自合同签订之日起90天内完成项目的建设实施、系统调试、试运行、应用培训和竣工验收等工作。 |
| 2 | 服务地点 | 鄞州区（具体以采购人指定地点为准）。 |
| 3 | 质量标准 | 服务质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行；满足采购需求的规定。 |
| 4 | 验收 | 按照采购文件要求、中标人的投标文件（承诺）及签订的合同约定进行验收。 |
| 5 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内签订合同，具体签约时间以采购人通知为准。 |
| 6 | 质量保证期 | 自项目最终验收合格之日开始计2年，包含但不限于硬件保修、系统升级等服务内容。质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）中标人无条件维修；质保期外，中标人提供终生维修，维修时只收部件成本费。 |
| 7 | 售后技术 服务要求 | 质保期内： 1.质保期内本项目采购的所有设备出现故障，中标人负责维修，对不能修复的设备负责更换。 2.接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达维修现场，常规问题12小时内修复，疑难问题报采购人同意在3个日历天内修复，维修期间须提供备件，确保设备正常运行。 3.中标人未及时响应或维修，采购人有权指定其他有维修能力的单位进行维修，所产生的费用由中标人支付。 4.中标人配备一支稳定的专业技术队伍，负责本项目的维护工作，并开通报修电话，确保7×24小时接听系统故障报修，至少配备专门3位维保人员24小时全天候响应，提供维护人员名单表。 5.中标人中标后需配备不少于1名售后服务专员。 6.针对本项目配备足够的交通工具、通信工具、检测仪器及维修设备, 制定质保期内对系统的巡视制度和对用户的回访计划。 质保期外： 1.中标人需承诺提供长期的咨询和技术支持服务。 2.对于涉及本项目的后续需求，中标人需提供技术和工程方面的配合工作。 |
| 8 | 付款方式 | （如供应商为大型企业） 1.合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付签约合同价的20%作为预付款，且中标人提交等额预付款保险单（或保函）；（注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定） 2.项目完工且验收合格后，采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付至签约合同价的90%； 3.项目通过省级未来社区验收并经审核后，采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付至结算价的100%。 （如供应商为中小企业）： 1.合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付签约合同价的40%作为预付款，且中标人提交等额预付款保险单（或保函）；（注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定） 2.项目完工且验收合格后，采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付至签约合同价的90%； 3.项目通过省级未来社区验收并经审核后，采购人自收到中标人提供的有效发票后7个工作日内支付至结算价的100%。 |

第五部分 评标办法及标准

本评标办法是对《投标人须知》中的六、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照采购文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

## ●评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委商务技术分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签决定中标候选人。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格（包括监狱企业）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体，联合协议中约定，小微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，给予联合体4％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## ●评分标准

评分标准（适用于标项一、二）

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分85分 | 1、技术要求响应（10分） | 根据投标人对第四部分 采购内容及要求“四、项目建设清单”中的响应情况进行评审，完全响应（或正偏离）的得满分10分。 技术要求响应负偏离的：①对于“▲”条款的负偏离，每负偏离一条扣2分； ②其他非“▲”条款的负偏离，每负偏离一条扣0.2分； 本项最高10分，扣至零分及以上的作无效标认定。 | 10 |
|  | 2、项目现状分析（5分） | 根据投标人对本项目需求的理解、对现状分析、存在问题、关键业务分析、功能需求分析、实施要求等内容描述是否准确、全面进行评议： 对项目需求理解、现状分析契合实际，各项问题及功能需求分析准确全面的得5分； 对项目需求较为理解、现状分析契合实际程度较高，各项问题及功能需求分析较为准确全面的得4.5分； 对项目需求理解、现状分析尚可，各项问题及功能需求分析准确全面性尚可的得4分； 对项目需求理解程度一般、现状分析契合实际程度一般，各项问题及功能需求分析准确性一般的得3.5分； 对项目需求不够理解、现状分析片面，各项问题及功能需求分析不够全面得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |
|  | 3、重难点分析及解决措施（5分） | 根据投标人针对本项目提出的项目的难点、重点、关键点分析及后续议及解决方案进行评议： 重难点、关键点分析切合本项目、解决方法及措施可行，得5分； 重难点、关键点分析较切合本项目、解决方法及措施较可行，得4.5分； 重难点、关键点分析与项目契合度尚可、解决方法及措施尚可，得4分； 重难点、关键点分析切合度一般、解决方法及措施可行性一般，得3.5分； 重难点、关键点分析欠切合、解决方法及措施欠可行，得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |
|  | 4、实施方案（25分） | （1）根据投标人提供的针对本项目制定的实施方案（包括项目实施管理、进度安排、质量保证、安全文明施工管理、测试、试运行、验收方案等）的全面、合理、可操作性进行评议： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |
|  |  | （2）根据投标人提供的针对前端设备（门禁设备、监控等设备等）与鄞州区未来社区平台对接方案进行评议： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |
|  |  | （3）根据投标人提供的与鄞州区未来社区平台对接方案进行评议（区级未来社区平台整体框架描述、正对本次需要应用的能力底座描述）： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |
|  |  | （4）根据投标人提供的针对本次各个社区（标项一：8个社区；标项二：6个社区）特色化应用的实施方案进行评议： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |
|  |  | （5）根据投标人提供浙里未来社区在线重大应用贯通的方案进行评议（梳理客户目前信息化的现状，以1326N数字化体系架构为核心，社区数字化实施范围、边界、建设范围等进行详实阐述，项目实施目标、省重大应用贯通工作、省未来社区验收等事项进行重点描述）： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |
|  | - 供货方案（5分） | 根据各投标人针对本项目特点、产品质量保证、未来社区验收保障、产品供货周期等方面编制的供货方案进行评议： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |
|  | 6、安全防护（5分） | 根据投标人的各项安全防护（包括结构安全、云平台安全、数据安全、网络安全、应用安全等）措施进行评议： 各项安全防护措施完整有效、可行性强的得5分； 各项安全防护措施较为完整、有效性、可行性较好的得4.5分； 各项安全防护措施完整、有效性、可行性尚可的得4分； 各项安全防护措施完整有效性一般、可行性一般的得3.5分； 各项安全防护措施不够完整有效、有明显漏洞的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |
|  | 7、现场演示（10分） | 根据投标人针对本项目数字化平台原型演示进行评议，演示内容应包含： （1）提供有关浙江省未来社区的社区应用的功能演示（包括浙里办应用、微信小程序）。（2分） （2）提供有关于“省浙里未来社区在线重大应用”及州区数字社会“鄞”系列应用贯通的相关开发的功能演示（①浙里系列（包括浙住通、浙里康养、浙里善育等）、②鄞系列（鄞领健康、鄞领养老、鄞领优学等）各选择一例演示）。（2分） （3）提供基于“一体化智能化公共服务平台”IRS数据及基层治理一表通数据应用于社区治理的功能演示。（2分） （4）提供有关区域未来社区平台积分的功能演示（包含积分池的建立、积分的分配、用户积分的获取、流水账单的查询）。（2分） （5）提供有关GIS平台的功能演示：对于“一体化智能化公共服务平台”GIS引擎的3D图层的实施调用，并展示所建设其中一个社区的人房关系（切片到楼）。（2分） 备注： ①投标人参加演示的人员不得超过二人； ②演示时间控制在10-15分钟之内，现场演示顺序按电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序分别进行，投标人若在投标截止时间之前未派代表到达开标现场完成签到的，视为自愿放弃演示，本大项为0分； ③投标人采用图片、PPT等非原型演示方式的本项不得分； ④以上每项演示内容明确，讲解清晰的得2分；欠明了、讲解欠清晰的得1分，演示内容不明了、讲解不清晰的得0.5分；演示内容有缺陷，对应项不得分。 | 10 |
|  | 8、培训方案（3分） | 根据投标人的培训计划能否满足项目需求，具体包含培训计划、培训内容、时间、地点、人次、培训师资、培训管理措施等内容进行评议： 培训方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得3分； 培训方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得2.5分； 培训方案基本合理、基本完善、有可操作性，基本能满足招标需求的得2分； 培训方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得1分； 未提供相关内容本项不得分。 | 3 |
|  | 9、售后服务及运维支撑能力（5.5分） | （1）服务响应：接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达维修现场的得1分；接到采购人通知在30分钟内响应，2小时内到达维修现场的得2分，本项最高得2分。 注：投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟，作为中标后履行合同的依据。 | 2 |
|  |  | （2）根据投标人的售后服务方案及运维保障方案的可行性、完整性以及售后服务体系、售后服务承诺、售后服务人员配备情况进行综合评议： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得3.5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得3分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得2.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得1分； 未提供相关内容本项不得分。 | 3.5 |
|  | 10、企业认证（3分） | 投标人具有有效期内的ISO27701 隐私安全管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效期内的ISO/IEC 27040数据存储安全管理体系证书的得1分； 投标人具有有效期内的ISO 50001能源管理体系认证证书的得1分。 （证书复印件编入投标文件，未提供不得分） | 3 |
|  | 11、项目负责人（2分） | 拟派项目负责人1人，该人员具有计算机软考高级资格“信息系统项目管理师证书”、CISE 注册信息安全工程师、通信专业技术人员职业水平证书(互联网专业)、计算机软考中级资格“网络工程师证书”的，每提供1个得0.5分，最高得2分。 （提供有效证书复印件及投标人为其缴纳提交投标文件截止时间前近3个月的社保的证明材料编入投标文件，未提供不得分） | 2 |
|  | 12、运维负责人（2分） | 拟派运维负责人1人，该人员具有计算机软考高级资格“信息系统项目管理师证书”、CISAW信息安全保障人员认证、CSPM-3中级项目管理专业认证、CISP-DSG注册数据安全治理专业人员认证的，每提供1个得0.5分，最高得2分。 （提供有效证书复印件及投标人为其缴纳提交投标文件截止时间前近3个月的社保的证明材料编入投标文件，未提供不得分） | 2 |
|  | 13、项目履约能力（3分） | 投标人承接的未来社区项目被行政主管部门列入优秀案例名单的，每提供一个得1分，最多得3分。 注：提供合同复印件及行政主管部门优秀案例公示文件复印件编入投标文件。 | 3 |
|  | 14、类似业绩（1.5分） | 投标人自2021年1月1日起至今（合同签订日期为准），投标人具有类似信息集成项目实施业绩的，每个项目得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件编入投标文件。 | 1.5 |
| 价 格 分 15 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 基准价得分为满分。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值 投标报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100 投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |  | 15 |

投标人应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消中标资格。

第六部分  拟签订的合同文本

（供参考；本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但实质性条款不得变动）

甲    方（采购人）：

乙    方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及2023年旧改类未来社区创建项目信息项目集成项目（标项名称：        ）公开招标采购的结果，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

- 服务内容

委托乙方对本项目主要基于浙里未来社区在线平台、鄞州未来社区1.0平台的建设成果在  个社区进行实施落地推广，服务内容主要包括：驾驶舱实施、社区系统集成、数据资源体系建设、基础资源体系建设、省浙里未来社区平台贯通和未来社区1.0平台使用授权等。

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币________________元（￥_______________元）。各分项价格详见附件。

三、技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金：本项目无需缴纳履约保证金。

六、转包或分包

- 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

- 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

- 履行时间：自合同签订之日起90天内完成项目的建设实施、系统调试、试运行、应用培训和竣工验收等工作。

- 履行方式：现场履约。

- 履行地点：甲方指定地点。

八、付款方式

（如供应商为大型企业）

1.合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付签约合同价的20%作为预付款，且乙方提交等额预付款保险单（或保函）；（注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定）

2.项目完工且验收合格后，甲方自收到乙方提供的有效发票后7个工作日内支付至签约合同价的90%；

3.项目通过省级未来社区验收并经审核后，甲方自收到乙方提供的有效发票后7个工作日内支付至结算价的100%。

（如供应商为中小企业）：

1.合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付签约合同价的40%作为预付款，且乙方提交等额预付款保险单（或保函）；（注：签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述规定）

2.项目完工且验收合格后，甲方自收到乙方提供的有效发票后7个工作日内支付至签约合同价的90%；

3.项目通过省级未来社区验收并经审核后，甲方自收到乙方提供的有效发票后7个工作日内支付至结算价的100%。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

- 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

- 乙方提供的服务成果（含硬件设备）在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

- 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

- 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 质量保证期：自项目最终验收合格之日开始计2年，包含但不限于硬件保修、系统升级等服务内容。质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）乙方无条件维修；质保期外，乙方提供终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、考核验收

甲方按最新颁发或公布的政策文件、标准、规定、实施细则等对乙方工作进行考核验收。

十二、违约责任

- 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

- 乙方应按照上述时间安排，制定相应的项目实施详细进度计划。若因乙方原因未按项目进度要求延期交付的，每延期一天扣合同总价的千分之五，直到合同总价的费用扣完为止，并要承担因项目延期给甲方造成的损失，赔偿费用为合同总价的30%。

- 乙方所提供的服务不符合合同约定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受该服务，乙方愿意整改但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝整改的，甲方可单方面解除合同。

- 乙方如在质量保证期内未履行合同约定的质量保证及规定时间内的售后维修服务等，甲方将按规定上报诚信状况，乙方除承担因乙方不及时维修而由甲方自主维修的费用外，还应按合同总价的20%承担违约责任，如果给甲方造成其他额外损失的，甲方可继续追加赔偿。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

（以下无正文）

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

第七部分   格式与表格

1、所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/商务技术文件/电子备份投标文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

开标时启封

年  月  日

2、封面格式：（可选用）

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

年  月  日

## 格式一 投标函

# 投标函

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起90天内有效。

（3）保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

3、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                   传真号码：

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：           传真：

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附：招标服务费支付承诺书

招标服务费支付承诺书

致：中冠工程管理咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目招标文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付招标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目招标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

投标人全称（公章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

中冠工程管理咨询有限公司招标服务费收取账号信息：

开户银行：温州银行股份有限公司宁波分行营业部

户名：中冠工程管理咨询有限公司

账号：902000120190005234

## 格式二 开标一览表、报价明细表

# 开标一览表（标项一）

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 标项名称 |  | 投标报价（元） | 建设期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年旧改类未来社区创建项目（明东、缤丰、常青藤、 城兴、紫郡、江丰、锦绣钱湖、金桥花园社区）信息项目集成 | 明东社区 |  |  |  |
| 2 |  | 缤丰社区 |  |  |  |
| 3 |  | 常青藤社区 |  |  |  |
| 4 |  | 城兴社区 |  |  |  |
| 5 |  | 紫郡社区 |  |  |  |
| 6 |  | 江丰社区 |  |  |  |
| 7 |  | 锦绣钱湖社区 |  |  |  |
| 8 |  | 金桥花园社区 |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |
| 投标 声明 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

投标报价明细表（标项一）

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 建设内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 应用系统费用 |  |
| 1 | 社区驾驶舱 |  |
| 二 | 数据资源层 |  |
| 三 | 第三方系统对接 |  |
| 四 | 省浙里未来社区贯通 |  |
| 五 | 未来社区1.0平台实施服务 |  |
| 1 | 未来社区1.0平台使用授权 |  |
| 2 | 未来社区实施服务 |  |
| 六 | 基础设施建设费用 |  |
| 1 | 国产化软件购置 |  |
| 2 | 设备费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：（1）“合计”应与开标一览表的“投标报价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

各社区费用报价明细表（标项一）

| 序号 | 社区名称 | 报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应用系统费用 | 数据资源层 | 第三方系统对接 | 省浙里未来社区贯通 | 1.0平台使用授权及实施 | 基础设施建设 | 服务器操作系统 | 社区费用合计 |
| 1 | 明东社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 缤丰社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 常青藤社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 城兴社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 紫郡社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 江丰社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 锦绣钱湖社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 金桥花园社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 设备报价明细表（标项一）

| 序号 | 配套设备 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12U机柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 22U服务器机柜 |  | 台 | 7 |  |  |
| 3 | 9U设备墙柜 |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 墙柜 |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 壁装机柜 |  | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 42U安防机柜 |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 24口poe交换机 |  | 台 | 13 |  |  |
| 8 | 8口poe交换机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 24口千兆交换机 |  | 台 | 5 |  |  |
| 10 | 48口千兆交换机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 11 | 光模块 |  | 个 | 8 |  |  |
| 12 | 安防摄像机 |  | 台 | 73 |  |  |
| 13 | 客流摄像机 |  | 台 | 25 |  |  |
| 14 | 防油污红外摄像机 |  | 台 | 3 |  |  |
| 15 | 红外枪式摄像机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 人脸门禁（含磁力锁） |  | 套 | 10 |  |  |
| 17 | 视频存储NVR |  | 台 | 9 |  |  |
| 18 | 8TB存储硬盘 |  | 块 | 39 |  |  |
| 19 | 中心管理服务器（国产化） |  | 台 | 7 |  |  |
| 20 | 防火墙（信创） |  | 台 | 7 |  |  |
| 21 | 企业级网关 |  | 台 | 2 |  |  |
| 22 | 固定IP宽带 |  | 路/年 | 7 |  |  |
| 23 | 固定IP专线 |  | 路/年 | 5 |  |  |
| 24 | 光缆链路 |  | 路 | 4 |  |  |
| 25 | 安装配件 |  | 套 | 7 |  |  |
| 26 | 安防平台 |  | 套 | 7 |  |  |
| 27 | 无线AP点 |  | 台 | 16 |  |  |
| 28 | 无线AP控制器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 29 | 门禁管理软件（含授权） |  | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 安防摄像机（适配智慧社区） |  | 台 | 13 |  |  |
| 31 | 客流摄像机（适配智慧社区） |  | 台 | 2 |  |  |
| 32 | 人脸门禁（适配智慧社区） |  | 套 | 1 |  |  |
| 33 | 视频存储NVR（适配智慧社区） |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

各社区设备报价明细表（标项一）

| 序号 | 社区名称 | 配套设备 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城兴社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 8 |  |  |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 4 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |  |  |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 48口千兆交换机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 光模块 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 江丰社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 6 |  |  |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 8 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |  |  |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 紫郡社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 壁装机柜 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 8口poe交换机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 2 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP专线 | 路/年 | 2 |  |  |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 48口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 光模块 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 墙柜 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 企业级网关 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 锦绣钱湖社区 | 12U机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 20 |  |  |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 4 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP专线 | 路/年 | 1 |  |  |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 48口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 光模块 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 无线AP点 | 台 | 11 |  |  |
|  |  | 无线AP控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 明东社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 9U设备墙柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 壁装机柜 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 8口poe交换机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 19 |  |  |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 4 |  |  |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 8 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |  |  |
|  |  | 光缆链路 | 路 | 4 |  |  |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 常青藤社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 9U设备墙柜 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 6 |  |  |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 5 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |  |  |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 缤丰社区 | 22U服务器机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 24口poe交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 11 |  |  |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 5 |  |  |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁） | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 视频存储NVR | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 4 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP专线 | 路/年 | 1 |  |  |
|  |  | 安装配件 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 安防平台 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 金桥花园社区 | 安防摄像机（适配智慧社区） | 台 | 13 |  |  |
|  |  | 防油污红外摄像机 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 红外枪式摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 客流摄像机（适配智慧社区） | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 视频存储NVR（适配智慧社区） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 8TB存储硬盘 | 块 | 4 |  |  |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 42U安防机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 人脸门禁（含磁力锁）（适配智慧社区） | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 门禁管理软件（含授权） | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 24口核心交换机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 无线AP（室内） | 台 | 5 |  |  |
|  |  | 无线控制器 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP专线 | 路/年 | 1 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 开标一览表（标项二）

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 标项名称 |  | 投标报价（元） | 建设期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年旧改类未来社区创建项目（洋江、雍裕、仇毕、中山、天宫、东裕社区）信息项目集成 | 洋江水岸社区 |  |  |  |
| 2 |  | 雍城南裕社区 |  |  |  |
| 3 |  | 仇毕社区 |  |  |  |
| 4 |  | 中山社区 |  |  |  |
| 5 |  | 天宫社区 |  |  |  |
| 6 |  | 东裕社区 |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 元 小写： 元 |  |  |  |
| 投标 声明 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

投标报价明细表（标项二）

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 建设内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 应用系统费用 |  |
| 1 | 社区驾驶舱 |  |
| 二 | 数据资源层 |  |
| 三 | 省浙里未来社区贯通 |  |
| 四 | 未来社区1.0平台实施服务 |  |
| 1 | 未来社区1.0平台使用授权 |  |
| 2 | 未来社区实施服务 |  |
| 五 | 基础设施建设费用 |  |
| 1 | 国产化软件购置 |  |
| 2 | 设备费用 |  |
| 合计 |  |  |

注：（1）“合计”应与开标一览表的“投标报价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

各社区费用报价明细表（标项二）

| 序号 | 社区名称 | 报价（元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应用系统费用 | 数据资源层 | 省浙里未来社区贯通 | 1.0平台使用授权及实施 | 基础设施建设 | 社区费用合计 |
| 1 | 洋江水岸社区 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 雍城南裕社区 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 仇毕社区 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 中山社区 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 天宫社区 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 东裕社区 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 设备报价明细表（标项二）

| 序号 | 配套设备 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防摄像机 |  | 67 | 台 |  |  |
| 2 | 客流摄像机 |  | 26 | 台 |  |  |
| 3 | 客流摄像机（侧装） |  | 4 | 台 |  |  |
| 4 | 调解室监控摄像机 |  | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 室外监控摄像机 |  | 8 | 台 |  |  |
| 6 | 水位探测器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 24口POE交换机 |  | 6 | 台 |  |  |
| 8 | 8口poe交换机 |  | 8 | 台 |  |  |
| 9 | 人脸门禁设备 |  | 6 | 台 |  |  |
| 10 | 9U机柜 |  | 3 | 台 |  |  |
| 11 | 22U机柜 |  | 5 | 台 |  |  |
| 12 | 42U服务器机柜 |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 16路存储NVR |  | 9 | 台 |  |  |
| 14 | 32路存储NVR |  | 2 | 台 |  |  |
| 15 | CVR |  | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 4T硬盘 |  | 59 | 块 |  |  |
| 17 | 8T硬盘 |  | 24 | 块 |  |  |
| 18 | 防火墙（信创） |  | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 流媒体服务器（国产化） |  | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 中心管理服务器（国产化） |  | 2 | 台 |  |  |
| 21 | 安防平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 固定IP宽带 |  | 1 | 路/年 |  |  |
| 23 | 数据专线 |  | 10 | 路/年 |  |  |
| 24 | 19.5寸显示器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 65寸电视机 |  | 2 | 台 |  |  |
| 26 | 监控立杆 |  | 4 | 台 |  |  |
| 27 | 电源适配器 |  | 4 | 台 |  |  |
| 28 | 出门按钮立柱 |  | 1 | 根 |  |  |
| 29 | 广告门 |  | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 模拟拾音器 |  | 3 | 台 |  |  |
| 31 | 梯控 |  | 1 | 项 |  |  |
| 32 | 行为分析盒子 |  | 1 | 台 |  |  |
| 33 | 综合管线 |  | 1 | 项 |  |  |
| 34 | 企业级路由器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 48口接入交换机 |  | 1 | 台 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

各社区设备报价明细表（标项二）

| 序号 | 社区名称 | 配套设备 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洋江水岸社区 | 安防摄像机 | 台 | 14 |  |  |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 5 |  |  |
|  |  | 人脸门禁设备 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 调解室监控摄像机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 模拟拾音器 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 16路存储NVR | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 6 |  |  |
|  |  | 数据专线 | 路/年 | 1 |  |  |
|  |  | 企业级路由器 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 48口接入交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 雍城南裕社区 | 客流摄像机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 8口poe交换机 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 16路存储NVR | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 6 |  |  |
|  |  | 客流摄像机（侧装） | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 数据专线 | 路/年 | 1 |  |  |
| 3 | 仇毕社区 | 客流摄像机 | 台 | 6 |  |  |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 32路存储NVR | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 5 |  |  |
|  |  | 梯控 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 人脸门禁设备 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 数据专线 | 路/年 | 2 |  |  |
|  |  | 调解室监控摄像机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 模拟拾音器 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 8 |  |  |
|  |  | 广告门 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 出门按钮立柱 | 根 | 1 |  |  |
| 4 | 中山社区 | 安防摄像机 | 台 | 13 |  |  |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 6 |  |  |
|  |  | 人脸门禁设备 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 8口poe交换机 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 9U机柜 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 数据专线 | 路/年 | 4 |  |  |
|  |  | 16路存储NVR | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 12 |  |  |
|  |  | 22U机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 天宫社区 | 安防摄像机 | 台 | 13 |  |  |
|  |  | 客流摄像机 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 客流摄像机（侧装） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 8口poe交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 数据专线 | 路/年 | 2 |  |  |
|  |  | 16路存储NVR | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 24口POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 12 |  |  |
|  |  | 行为分析盒子 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 22U机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 人脸门禁设备 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 水位检测 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 东裕社区 | 客流摄像机 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 安防摄像机 | 台 | 19 |  |  |
|  |  | 16路存储NVR | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 4T硬盘 | 块 | 18 |  |  |
|  |  | 22U机柜 | 台 | 3 |  |  |
|  |  | 32路存储NVR | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 65寸电视机 | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 19.5寸显示器 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 室外监控摄像机 | 台 | 8 |  |  |
|  |  | 监控立杆 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 电源适配器 | 台 | 4 |  |  |
|  |  | 综合管线 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 洋江水岸机房（集中机房） | 安防平台 | 套 | 1 |  |  |
|  |  | 中心管理服务器（国产化） | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 流媒体服务器（国产化） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | CVR | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 8T硬盘 | 块 | 24 |  |  |
|  |  | 防火墙（信创） | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 42U服务器机柜 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 固定IP宽带 | 路/年 | 1 |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

格式三 资格条件审查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1.关于资格的承诺函（格式见附件）；（联合体投标的，联合体各方均需提供） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。（联合体投标的，联合体各方均需提供） （投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目接受联合体投标。（如为联合体投标，须附联合体协议书） | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

## 格式四 关于资格的承诺函

- 关于资格的承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：

## 格式五 符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | 1、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外） | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款），无负偏离。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、委托人提供法定代表人（或负责人）授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件格式规范、提供资料齐全且不存在虚假内容； | □通过 □不通过 | / |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |
| 符合性审查 （报价文件） | 10、提交投标函且投标函内容符合采购文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 11、投标文件按招标文件要求签署、签章（不影响投标文件法律效力的除外）； | □通过 □不通过 | / |
|  | 12、报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 13、采用招标文件要求的报价形式报价的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 14、投标报价不具有选择性的 | □通过 □不通过 | / |
|  | 15、不存在投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的情形； | □通过 □不通过 | / |
|  | 16、不存在采购文件规定的其他无效情形 | □通过 □不通过 | / |

- 备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

## 格式六 技术条款偏离表

# 技术条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》中的技术要求 | 《投标文件》技术条款响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术需求： |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》技术条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。其中★条款不得为“负偏离”，否则无效标处理。

2、如投标人完全响应招标文件的所有技术（服务）条款，则在“《投标文件》技术条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件技术（服务）条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有技术（服务）条款。

4、投标人技术规格响应若优于招标文件需求，合同签订及履约执行过程将按投标人技术（服务）条款响应为准。

5、如招标文件“第四部分 采购内容及要求”中要求提供检测报告、证书等证明材料，须在投标文件中另附。

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 格式七 商务条款偏离表

# 商务条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》商务条款要求 | 《投标文件》商务条款响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设期限： |  |  |
| 2 | 服务地点： |  |  |
| 3 | 质量标准： |  |  |
| 4 | 验收： |  |  |
| 5 | 签订合同时间： |  |  |
| 6 | 质量保证期： |  |  |
| 7 | 售后技术服务要求： |  |  |
| 8 | 付款方式： |  |  |
| 9 | 投标有效期： |  |  |
| 10 | 招标文件“第六部分拟签订的合同文本”所有条款要求 |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 | ...... |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：1、投标人须认真阅读招标文件中的相应条款，如在投标响应中有偏离，须在“《投标文件》商务条款响应”一栏中对应填写偏离内容，并在“偏离情况”中注明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

2、如投标人完全响应招标文件的所有商务条款，则在“《投标文件》商务条款响应”或“偏离情况”栏中第一行填写“完全响应招标文件商务条款”即可。

3、如投标人未填写本表，亦视作完全响应招标文件所有商务条款。

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式八 类似项目业绩表

# 类似项目业绩表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 服务名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

根据评分标准要求附相关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式九  项目人员配备表

# 项目人员配备表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位或工种 | 职称或技术等级 | 承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 合计：_ __人 |  |  |  |  |

注：根据评分标准要求附相关证明文件

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式十 投标人基本情况表格式

# 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 经营地址 |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注: |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 格式十一 本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

采购项目：                                       项目编号：

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 学 历 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |
| 已完成及正在实施类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） |  | 服务期限 |  | 承接项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 格式十二 法定代表人（或负责人）授权书

# 法定代表人（或负责人）授权书

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人（或负责人）（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   (项目编号)(项目名称)                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年    月   日签字（或盖章）生效，特此声明。

（后附被授权人身份证正反面复印件）

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

附：

被授权人姓名（印刷体）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

# 法定代表人（或负责人）身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

（后附法定代表人（或负责人）身份证正反面复印件）

投标人（盖章）：

法定代表人（或负责人）（签字或盖章）：

日期：

## 格式十三 中小企业声明函

# 中小企业声明函（标项一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 2023年旧改类未来社区创建项目（明东、缤丰、常青藤、 城兴、紫郡、江丰、锦绣钱湖、金桥花园社区）信息项目集成服务 ，属于软件和信息技术服务业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

2.                                      ，属于软件和信息技术服务业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

风险提示：

1、《中小企业声明函》格式中所属行业不允许修改，并明确各标的对应所属企业类型。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

# 中小企业声明函（标项二）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. 2023年旧改类未来社区创建项目（洋江、雍裕、仇毕、中山、天宫、东裕社区）信息项目集成服务 ，属于软件和信息技术服务业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

2.                                      ，属于软件和信息技术服务业（此项内容不允许更改）；承接企业为（企业名称）（本项为必填项），从业人员   （本项为必填项）   人，营业收入为   （本项为必填项）   万元，资产总额为   （本项为必填项） 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（本项为必填项）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

风险提示：

1、《中小企业声明函》格式中所属行业不允许修改，并明确各标的对应所属企业类型。

2、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

## 格式十四 残疾人福利性单位声明函（选用，如制造商为残疾人福利性单位，须提供）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 格式十五 联合体协议书（选用）

# 联合体协议书

（甲公司名称）、（乙公司名称）……愿意组成联合体，参加           投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、（甲公司名称）为联合体牵头人，（乙公司名称）……为联合体成员；

2、联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与业主联系；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由各方组成的投标小组实施；

（3）联合体严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，切实履行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担各自应负的责任和风险；

（4）如成交，联合体内部将签订协议书，各自按协议规定承担相应工作；

联合体牵头人（甲公司名称）承担          工作，联合体成员（乙公司名称）承担         工作；

（5）投标工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊，比例是：       。

3、本协议书自签署之日起生效，在本项目合同任务完成后自行失效。

4、本协议书正本一式    份，递交招标代理单位一份，业主一份，联合体各方各一份；副本一式    份，联合体各方各执三份。

牵头人名称：    （盖单位章）

法定代表人（或负责人）：     （签字或盖章）

成员一名称：    （盖单位章）

法定代表人（或负责人）：     （签字或盖章）

年    月    日

# 附件 商务技术分自评表

# 商务技术分自评表

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 | 自评分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分85分 | 1、技术要求响应（10分） | 根据投标人对第四部分 采购内容及要求“四、项目建设清单”中的响应情况进行评审，完全响应（或正偏离）的得满分10分。 技术要求响应负偏离的：①对于“▲”条款的负偏离，每负偏离一条扣2分； ②其他非“▲”条款的负偏离，每负偏离一条扣0.2分； 本项最高10分，扣至零分及以上的作无效标认定。 | 10 |  |  |
|  | 2、项目现状分析（5分） | 根据投标人对本项目需求的理解、对现状分析、存在问题、关键业务分析、功能需求分析、实施要求等内容描述是否准确、全面进行评议： 对项目需求理解、现状分析契合实际，各项问题及功能需求分析准确全面的得5分； 对项目需求较为理解、现状分析契合实际程度较高，各项问题及功能需求分析较为准确全面的得4.5分； 对项目需求理解、现状分析尚可，各项问题及功能需求分析准确全面性尚可的得4分； 对项目需求理解程度一般、现状分析契合实际程度一般，各项问题及功能需求分析准确性一般的得3.5分； 对项目需求不够理解、现状分析片面，各项问题及功能需求分析不够全面得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |  |  |
|  | 3、重难点分析及解决措施（5分） | 根据投标人针对本项目提出的项目的难点、重点、关键点分析及后续议及解决方案进行评议： 重难点、关键点分析切合本项目、解决方法及措施可行，得5分； 重难点、关键点分析较切合本项目、解决方法及措施较可行，得4.5分； 重难点、关键点分析与项目契合度尚可、解决方法及措施尚可，得4分； 重难点、关键点分析切合度一般、解决方法及措施可行性一般，得3.5分； 重难点、关键点分析欠切合、解决方法及措施欠可行，得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |  |  |
|  | 4、实施方案（25分） | （1）根据投标人提供的针对本项目制定的实施方案（包括项目实施管理、进度安排、质量保证、安全文明施工管理、测试、试运行、验收方案等）的全面、合理、可操作性进行评议： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | （2）根据投标人提供的针对前端设备（门禁设备、监控等设备等）与鄞州区未来社区平台对接方案进行评议： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | （3）根据投标人提供的与鄞州区未来社区平台对接方案进行评议（区级未来社区平台整体框架描述、正对本次需要应用的能力底座描述）： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | （4）根据投标人提供的针对本次各个社区（标项一：8个社区；标项二：6个社区）特色化应用的实施方案进行评议： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | （5）根据投标人提供浙里未来社区在线重大应用贯通的方案进行评议（梳理客户目前信息化的现状，以1326N数字化体系架构为核心，社区数字化实施范围、边界、建设范围等进行详实阐述，项目实施目标、省重大应用贯通工作、省未来社区验收等事项进行重点描述）： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |  |  |
|  | - 供货方案（5分） | 根据各投标人针对本项目特点、产品质量保证、未来社区验收保障、产品供货周期等方面编制的供货方案进行评议： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得4.5分； 方案合理、完善、可操作性尚可，能一定程度满足招标需求的得4分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得3.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |  |  |
|  | 6、安全防护（5分） | 根据投标人的各项安全防护（包括结构安全、云平台安全、数据安全、网络安全、应用安全等）措施进行评议： 各项安全防护措施完整有效、可行性强的得5分； 各项安全防护措施较为完整、有效性、可行性较好的得4.5分； 各项安全防护措施完整、有效性、可行性尚可的得4分； 各项安全防护措施完整有效性一般、可行性一般的得3.5分； 各项安全防护措施不够完整有效、有明显漏洞的得2分； 未提供相关内容本项不得分。 | 5 |  |  |
|  | 7、现场演示（10分） | 根据投标人针对本项目数字化平台原型演示进行评议，演示内容应包含： （1）提供有关浙江省未来社区的社区应用的功能演示（包括浙里办应用、微信小程序）。（2分） （2）提供有关于“省浙里未来社区在线重大应用”及州区数字社会“鄞”系列应用贯通的相关开发的功能演示（①浙里系列（包括浙住通、浙里康养、浙里善育等）、②鄞系列（鄞领健康、鄞领养老、鄞领优学等）各选择一例演示）。（2分） （3）提供基于“一体化智能化公共服务平台”IRS数据及基层治理一表通数据应用于社区治理的功能演示。（2分） （4）提供有关区域未来社区平台积分的功能演示（包含积分池的建立、积分的分配、用户积分的获取、流水账单的查询）。（2分） （5）提供有关GIS平台的功能演示：对于“一体化智能化公共服务平台”GIS引擎的3D图层的实施调用，并展示所建设其中一个社区的人房关系（切片到楼）。（2分） 备注： ①投标人参加演示的人员不得超过二人； ②演示时间控制在10-15分钟之内，现场演示顺序按电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序分别进行，投标人若在投标截止时间之前未派代表到达开标现场完成签到的，视为自愿放弃演示，本大项为0分； ③投标人采用图片、PPT等非原型演示方式的本项不得分； ④以上每项演示内容明确，讲解清晰的得2分；欠明了、讲解欠清晰的得1分，演示内容不明了、讲解不清晰的得0.5分；演示内容有缺陷，对应项不得分。 | 10 |  |  |
|  | 8、培训方案（3分） | 根据投标人的培训计划能否满足项目需求，具体包含培训计划、培训内容、时间、地点、人次、培训师资、培训管理措施等内容进行评议： 培训方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得3分； 培训方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得2.5分； 培训方案基本合理、基本完善、有可操作性，基本能满足招标需求的得2分； 培训方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得1分； 未提供相关内容本项不得分。 | 3 |  |  |
|  | 9、售后服务及运维支撑能力（5.5分） | （1）服务响应：接到采购人通知后1小时内响应，4小时内到达维修现场的得1分；接到采购人通知在30分钟内响应，2小时内到达维修现场的得2分，本项最高得2分。 注：投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟，作为中标后履行合同的依据。 | 2 |  |  |
|  |  | （2）根据投标人的售后服务方案及运维保障方案的可行性、完整性以及售后服务体系、售后服务承诺、售后服务人员配备情况进行综合评议： 方案合理、完善、可操作性强，完全满足招标需求的得3.5分； 方案较为合理、完善、可操作性较强，能较好满足招标需求的得3分； 方案合理性一般、可操作性一般，只能部分满足招标需求的得2.5分； 方案欠合理、欠完善、可操作性不强的得1分； 未提供相关内容本项不得分。 | 3.5 |  |  |
|  | 10、企业认证（3分） | 投标人具有有效期内的ISO27701 隐私安全管理体系认证证书的得1分； 投标人具有有效期内的ISO/IEC 27040数据存储安全管理体系证书的得1分； 投标人具有有效期内的ISO 50001能源管理体系认证证书的得1分。 （证书复印件编入投标文件，未提供不得分） | 3 |  |  |
|  | 11、项目负责人（2分） | 拟派项目负责人1人，该人员具有计算机软考高级资格“信息系统项目管理师证书”、CISE 注册信息安全工程师、通信专业技术人员职业水平证书(互联网专业)、计算机软考中级资格“网络工程师证书”的，每提供1个得0.5分，最高得2分。 （提供有效证书复印件及投标人为其缴纳提交投标文件截止时间前近3个月的社保的证明材料编入投标文件，未提供不得分） | 2 |  |  |
|  | 12、运维负责人（2分） | 拟派运维负责人1人，该人员具有计算机软考高级资格“信息系统项目管理师证书”、CISAW信息安全保障人员认证、CSPM-3中级项目管理专业认证、CISP-DSG注册数据安全治理专业人员认证的，每提供1个得0.5分，最高得2分。 （提供有效证书复印件及投标人为其缴纳提交投标文件截止时间前近3个月的社保的证明材料编入投标文件，未提供不得分） | 2 |  |  |
|  | 13、项目履约能力（3分） | 投标人承接的未来社区项目被行政主管部门列入优秀案例名单的，每提供一个得1分，最多得3分。 注：提供合同复印件及行政主管部门优秀案例公示文件复印件编入投标文件。 | 3 |  |  |
|  | 14、类似业绩（1.5分） | 投标人自2021年1月1日起至今（合同签订日期为准），投标人具有类似信息集成项目实施业绩的，每个项目得0.5分，最高得1分。 注：提供合同复印件编入投标文件。 | 1.5 |  |  |

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |