- 政府采购招标文件确认表

| 采购单位 | 磐安县农业农村局 |  |
| --- | --- | --- |
| 招标单位 | 科信联合工程咨询有限公司 |  |
| 招标项目名称 | 磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目 |  |
| 财政审批号 | 磐财采确临[2025]18号 |  |
| 招标项目编号 | KXPAGK2025-003号 |  |
| 经办人：（签名） 单位负责人：（签名） 采购单位：（盖章） 2025年1月17日 |  | 科信联合工程咨询有限公司：（盖章） 2025年1月17日 |

磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目

公开招标采购文件

项目编号：KXPAGK2025-003号

项目名称：磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目

采购单位：磐安县农业农村局

代理机构：科信联合工程咨询有限公司

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  招标需求	9

第三章  投标人须知	9

第四章  评审办法和评分标准	46

第五章  政府采购政策相关说明	50

第六章  拟签订合同主要条款	57

第七章  投标文件格式	67

# 第一章  招标公告

本项目经磐财采确临[2025]18号采购计划确认书批准进行公开招标，本项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取招标文件，并于2025年2月8日14:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目

2.项目编号：KXPAGK2025-003号

3.采购组织类型：分散采购委托代理

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：55万元。

6.最高限价：55万元。

7.合同履行期限：自合同签订之日起一年。

8.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购内容 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目 | 1 | 项 | 详见招标需求 | 55 |

## 二、合格投标人的资格要求（招标公告如与此不一致，以此为准）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.具有良好的市场信誉（提供供应商市场行为信誉情况承诺书，格式见附件）

3.特定资格条件：具备水利工程设计，施工，咨询，监理等其中任何一项资质。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ本项目不专门面向中小企业。

¨本项目专门面向中小企业。

¨货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

¨货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨工程全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

¨服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

5.本项目接受（¨部分/þ全部）联合体投标。

þ大型企业与大型企业组成联合体；

þ大型企业与中型企业组成联合体；

þ大型企业与小微企业组成联合体；

þ中型企业与中型企业组成联合体；

þ中型企业与小微企业组成联合体；

þ小微企业与小微企业组成联合体；

组成联合体投标的：提供联合协议和中小企业声明函（详见附件），签订的联合体协议书应明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标；联合体各方按要求签字、盖章后上传联合体协议书原件。牵头人制作、上传、解密电子投标文件即可。

向小微企业合理分包的：提供分包意向协议和中小企业声明函（详见附件）。

- 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 7.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

## 三、招标文件的获取

1.招标文件获取期限：投标截止时间前

2.招标文件获取方式：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

（1）供应商登录政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

（2）在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第（1）条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

## 四、提交投标文件截止时间

1.提交投标文件截止时间：2025年2月8日14:00（北京时间）前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台，未上传电子投标文件的，视为供应商放弃投标。

2.供应商如提供备份投标文件的，应于2025年2月8日14:00（北京时间）前，将电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（磐安县安文街道花月路211号建设大厦22楼），联系人连美玲，联系电话：17858975995（535995）逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件或纸质备份投标文件）投标的，投标无效。

3.如因系统或部分电子投标文件无法解密，而采用纸质备份投标文件线下评审程序时，供应商在投标截止时间前未提交纸质备份投标文件的，视为供应商放弃投标。

## 五、开标时间和地点

1.开标时间：2025年2月8日14:00（北京时间）

2.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.采购代理机构在招标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在发出解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可使用电子备份投标文件进行或使用纸质备份投标文件进行线下评标。

## 六、公告期限

## 自本公告发布之日起5个工作日

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云－项目采购－询问质疑投诉－质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网－政府采购投诉处理－在线办理。

3.企业信用融资：省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

4.根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等相关材料。

5.落实政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

## 八、政采贷

具体要求、条件和操作教程可通过政采云首页右上角——网站导航——金融服务查看，也可拨打政采云客服热线95763咨询，也可查看公告附件中的相关宣传资料，或向各地已开通政采贷的银行咨询办理。中标供应商可通过以保函的形式提交履约保证金，减少对中小微企业的资金占用，降低财务成本。具体的条件、要求和操作程序由申请贷款的中标供应商向各地保险公司、银行咨询办理。

风险提示：

（1）本内容仅为提供给各中标供应商对办理政府采购金融服务的宣传和了解之方便，对金融服务的具体内容和操作流程均以各金融机构的要求为准，也不作强制要求。

（2）政府采购金融服务有风险，请详细了解并综合评估后再决定。

（3）政府采购金融服务遵循平等自愿、风险自担的原则。采购人、代理机构、财政部门不为任何政府采购金融服务项目承担任何形式的担保、解释或其他连带责任。

## 九、业务咨询（招标需求的疑问请向采购人询问或反映）

1．采购单位：磐安县农业农村局

联系人：陈女士                联系电话：0579-84665619

质疑联系人：厉先生            联系电话：0579-84666806

地址：磐安县安文街道江滨路70号

2．招标采购机构名称：科信联合工程咨询有限公司

联系人：连美玲

联系电话：17858975995    联系电话：0579-83399719

地址：磐安县安文街道新市路97号1楼

3．同级政府采购监督管理部门名称：金华市磐安县财政局

联系人：陈巧慧 叶升             监督投诉电话：0579-84883829

地址：磐安县安文街道文溪南路88号

4.系统技术支持：政采云有限公司

联系人：客服      联系电话：95763

# 招标需求

一、采购内容

为更好开展文溪活动坝的日常管理，保障文溪水利设施安全运行，特实施磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目。

磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目包含双溪口橡胶坝、后坞橡胶坝、市口橡胶坝、昌文橡胶坝、海螺气动坝和下宅气动坝运管服务。主要包括运行管理、工程检查、值班值守（应急保障）、设备养护、定期检测及台账资料等，其中运行管理指的是对6座活动坝设置专人专项管理；

（一）工程检查指的是开展活动坝、管理用房及附属设施的日常巡查、汛前和汛后检查、年度检查、特别检查和专项检查等；（二）值班值守（应急保障）指的是参与防汛防台抗雪等值班值守、防汛抢险及其他应急处置；（三）设备养护主要指活动坝坝体、管理房内设施、活动坝配套设施等的日常养护，坝体及坝袋定期清洗，应急维修以及管理用房内外的卫生环境保洁；（四）定期检测指的是开展沉降、位移观测，委托有资质的检测机构开展安全鉴定；（五）文档台账主要指工作报告、操作运行、工程检查、值班值守（应急保障）、保洁等各类工作形成文档资料。

二、运行管理服务主要内容及要求（但不限于）

(一）运行管理服务主要内容

运行管理服务主要内容为负责对双溪口橡胶坝、后坞橡胶坝、市口橡胶坝、昌文橡胶坝、海螺气动坝和下宅气动坝等6座活动坝的运行管理、工程检查、值班值守（应急保障）、设备养护及台账资料及其他技术辅助类工作等内容。主要内容包括：

1.运行管理：①双溪口橡胶坝、后坞橡胶坝、市口橡胶坝、昌文橡胶坝、海螺气动坝和下宅气动坝的运行管理，确保设备能够及时、正常、安全运行；②管理用房及附属设施的运行管理；③做好磐安县城区范围内文溪、根溪固定坝蓄水放水工作；④按照采购人要求配备专业的上岗人员，并做好人员的培训等工作。

2.工程检查：①日常检查：做好日常检查巡查工作，制定巡查计划，应明确检查内容和重点部位、检查方法和要求等内容。日常巡查每3天不少于1次，当河道水位达到或超过警戒水位时，每天不少于1次。台风、梅雨、强降雨、地震等特殊情况影响期间，活动坝存在异常渗流、裂缝等异常问题时，超警戒水位时，应立即开展巡查工作，增加巡查频次。②专项检查：每年分别开展1次汛前检查和1次汛后检查。活动坝在恢复蓄水前，应进行安全检查。③巡查处理：工程检查中发现的水事违章违法行为应及时制止、发现工程异常等应及时记录并上报。巡查过程发现问题应及时发现并解决，需专项维修的应及时向甲方汇报，书面汇报并提出处理解决建议和专项维修方案，并配合甲方做好专项维修工程的实施。

3.工程检测：①定期开展沉降、位移观测。工程监测应遵循人员、仪器、时间、频次“四固定”原则。人工监测精度应符合 SL 551、SL 601、SL 725 的规定。每次监测应与前期监测成果进行对比，发现异常应立即复测并进行初步分析。人工监测原始记录、整理核对成果等，经项目负责人签字后，及时归档，同时应录入电子文档。变形观测及沉降观测点位安装及记录本应由中标人负责，费用包含在总价中。年终由中标人提交扫描件和原件，统一提交至磐安县农业农村局河道所存档。②每年委托经采购人认可的有资质的检测机构开展一次气动坝的安全鉴定，提供鉴定报告。运行管理单位应保证巡查管护的物资、工具、设备以及劳动保护防护用品及时到位。巡查所需用品等均由运行管理单位自理。

4.值班值守（应急保障）：按照汛期24 小时值班制等规定，明确汛期和非汛期值班的人员安排、工作内容、信息传递、值班记录、交接班手续等要求；台汛期需全员值班值守，必要时配合主管部门到指定地点值班。

5.设备养护：①按活动坝养护手册定期开展养护工作，对6座活动坝、管理区等建筑物内的机电、抽水泵、电动机、阀门、金属结构、照明线路、备用电源、辅助设备等进行日常养护和年度维修保养。②做好各类安全和消防设施设备日常维修养护，以及管理用房环境卫生。 ③每年开展一次以上活动坝体的清洗，根据6座活动坝维修检测中发现的重大问题，及时向甲方书面汇报并提出处理解决建议和专项维修方案，配合采购人做好专项维修工程的实施。

6.文档台账：做好工作报告、操作运行、工程检查、工程检测、安全鉴定、维修养护、值班值守、保洁、安全保卫等各类工作中形成的文档资料汇编工作。要求资料规范，每季度提交1次。

(二）运行管理服务要求

中标人应以“因事设岗、以岗定责”为原则，明确运行管理的岗位名称及其岗位职责。采购单位按项目岗位实际需求人员可做相应调整。

岗位需求及任职条件如下：

1.项目负责人（1人）

(1) 主要职责：

① 贯彻执行国家有关法律、法规和相关技术标准。

② 负责本项目运管人员日常管理工作及活动坝管理工作、提供技术指导。

③ 组织技术资料收集、整编及归档工作。

④ 参与活动坝运行及日常管理工作，负责活动坝运行工作原始记录的检查、复核工作。

⑤ 完成管理单位统一安排的其他工作。

▲(2) 任职条件

① 具备水利或机电中级工程师及以上的专业技术职称。

② 熟悉工程技术标准；了解气动坝、橡胶坝等水利工程现代化管理的知识；具有较强的组织协调能力。

2.档案管理岗位（1人，可兼任）

(1)主要职责

① 遵守国家有关档案方面的法律、法规及上级主管部门的有关规定。

② 承担活动坝文档台账整编工作。

③ 协助办理有关行政事务管理等具体工作。

④ 协助做好后勤事务管理工作。

⑤ 完成管理单位统一安排的其他工作。

(2) 任职条件

① 熟悉国家有关法律、法规和上级部门的有关规定；掌握文秘、档案管理等专业知识；具有一定政策水平和较强的语言文字表达能力。

3.活动坝运行岗位（2人）

(1) 主要职责

① 遵守有关规章制度及安全操作规程。

② 严格按照管理单位指令进行活动坝运行作业，实行值班记录和交接班制度。对上级主管部门的指令，详细记录、复核，操作人员执行完毕后应主动向上级主管部门报告。操作人员交接班时，必须落实交接班制度，及时通报设备、设施运行情况。

③ 承担活动坝的运行监测、检查、巡视及日常养护工作并记录，及时处理常见运行故障并报告。

④ 填报、整理运行值班记录。

⑤ 完成管理单位统一安排的其他工作。

(2) 任职条件

① 掌握气动坝、橡胶坝操作技能，有一定的机电设备基本知识和安全操作技能；熟悉机电设备安装、调试的有关知识；具有发现、处理常见故障的能力。

6.工程检查及维护岗位（2人，可兼任）

(1) 主要职责

① 遵守规章制度和相关技术标准。

② 制定活动坝维修养护计划。

③ 协助完成活动坝养护、专修、大修。

④ 填写日常养护记录并归档。

⑤ 完成管理单位统一安排的其他工作。

(2) 任职条件

熟悉气动坝、橡胶坝工程管理方面的专业知识；具有解决一般性技术问题的能力。

每个岗位的上岗人员应具有与岗位工作相适应的专业知识和业务技能。

三、服务期限

本项目服务期限为至合同签订之日起1年（如遇政府政策重大调整、对堤闸及河道治理有进一步要求导致无法继续实施等，双方合同无条件终止，已发生的费用按实际合同期结算）。

四、其他要求

1.从业人员上岗前需投保人身伤害保险和第三者责任险（保单复印件在合同签订一个月内报招标人备案，保险费用均包含在总价中）；上岗作业人员需佩戴安全防护用具（安全帽、救生衣、手电，水面或临空作业佩戴安全绳索等）。运行管理单位应严格执行各类安全防护和保证措施，在合同执行期间发生相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标人承担，采购人概不负责。

2.合同期内巡查及养护人员应在在法定退休年龄内，身体健康，满足巡查维护的能力。运行管理单位应在中标10天内上报巡查管护人员名单。合同执行过程中，原则上同个汛期内巡查管护人员不进行更换，确需更换的，应及时报管理单位备案。

3.运行管理单位应参加县农业农村局或上级主管部门等组织巡查管护专业培训。同时应组织开展相关巡查管护知识及要求的内部培训，每年不少于1次。巡查管护人员要求在上岗前必须统一培训，参加培训人员费用包含在总价中。

4.磐安县以外的运管企业参与投标且成交的，需在中标后设立本地办公场所。

五、付款方式

1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，供应商出具预付款保函后 (可在政采云平台购买) ，采购人向中标人支付合同总额的30%作为预付款。该预付款作为采购人支付给中标人的首笔运管费，只有当采购人应付合同金额超出预付款金额时，采购人才陆续按季支付。

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监 (2020) 3 号文件，企业若有购买保险/保函或者融资意向，可登录政采云平台融资服务 (https://jinrong.zcygov.cn/) ，查看相应融资政策文件及相关服务方案，咨询热线 400-903-9583。

2.中标人在完成汛后检查并提交工程运行管理相关台账资料及有资质的检测机构出具的气动坝安全鉴定报告后支付至合同金额的75%，余款在合同结束期前提交档案资料后，根据年度考核结果一次性支付。

3.结算时中标人应提供相应额度的税务发票。

六、其他说明

1.对于活动坝管理单位或其他监督人针对在日常检查中发现的问题，要求运管公司及时处理或整改的，若未及时处理的，扣1000元/次。

2.运维费用：所有运行管理、维修、配件、耗材（单次维修养护费用1万元以下由中标人承担，1万元以上上报维修养护方案经采购人确认后按实际发生总额的90%予以支付）。

本项目中小企业声明函应声明的采购标的：

| 序号 | 采购的货物或服务名称（标的名称） | 所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目 | ⑯其他未列明行业 |

附件1

工作考核

1、考核目的

为建立和完善活动坝管理考核制度，提高对活动坝维养单位的监管水平，对活动坝维养工作进行客观、公正的日常考核，增强运行管理及维修养护人员责任感，促进防汛等工作安全有序开展。

2、考核原则

严格遵循“客观、公正、公平、科学”的原则，真实反映活动坝的实际运行状况以及运管公司履责情况。

3、考核内容

活动坝设施设备的维护及操作、环境卫生、安全责任的落实、台账记录、巡检落实、运管公司履责情况等。

4、考核方法

（1）合同结束前开展考核并打分，按考核结果支付运管费用。

（2）合同期间内应保证无安全事故、未造成不良影响。

（3）考核结果90分及以上为良好，支付100%合同金额；考核85分及以上为合格，支付95%合同金额；考核85分以下，最终结算75%合同金额；

5、考核范围及人员

活动坝运维单位及相关运行管理人员。

6、处罚措施

（1）中标人需服从采购人的统一管理及调度，如不配合，采购人有权终止合同，不再支付后续合同金额，并保留追究已付合同款的权利。

（2）对在岗人员不配合采购人要求的，采购人有权要求中标人进行人员更换或轮岗值守。对因脱岗造成事故或经济损失，由中标人负全责。

7、违反规章制度和值班制度的按有关法律法规执行。

磐安县文溪活动坝运行管理服务考核表

| 序号 | 考核内容 | 考 核 指 标 | 分值 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理制 度 | 服从调度和指挥，按调度令及规范操作活动坝。 | 10 |  |  |
| 2 |  | 遵守操作制度和值班制度。 | 5 |  |  |
| 3 |  | 合同期间在岗在位，台汛期全员值班值守到位。 | 10 |  |  |
| 4 |  | 制订值班制度、维修养护方案及计划，并备案。 | 5 |  |  |
| 5 | 运行管 理 | （1）巡查率达不到90%（含）以上的扣3分； （2）巡查记录本不规范记录每次扣2分，最多扣4分； （3）巡查人员不能随时正确回答巡查考核内容或巡查发现各类问题未及时报告给管理单位的每次扣2分，最多扣4分； （4）不开展汛前、汛后、年度、特别检查的每次扣2分，最多扣4分。 | 15 |  |  |
| 6 |  | （1）按计划及养护手册开展维修养护并规范记录（0-3分）； （2）气动坝、橡胶坝及管理用房、附属设施等正常使用（0-2分）； （3）按年度维修养护计划完成（0-3分）； （4）范围外需维修养护的内容及时上报管理单位（0-3分）； （5）维修养护台账及时上报（0-4分）。 | 15 |  |  |
| 8 |  | 对出现的活动坝破坏突发事件能及时采取措施并上报。 | 5 |  |  |
| 9 |  | 不得私借管理场所给他人使用或挪作他用。 | 5 |  |  |
| 10 |  | （1）开展沉降观测、位移观测（0-2分）； （2）监测资料报告内容全面（含现场观测照片）、有数据对比结果（0-2分）； （3）安全监测资料台账及时上报（0-1分）。 | 5 |  |  |
| 11 |  | 汛后完成2座气动坝安全鉴定。 | 10 |  |  |
| 13 | 其他 | 完成台账资料整编，每季度台账完整、规范。 | 5 |  |  |
| 14 |  | （1）不参加县农业农村局组织的培训每人次扣1分，最多扣3分； （2）运管单位组织内部培训每年不少于1次，未组织的扣2分。 | 5 |  |  |
| 15 |  | （1）建立组织机构，配备不少于20平米物业化办公场所，有管理制度、电脑、打印机、档案柜等相应办公物资（0-3分） （2）岗位设置人员配符合要求，信息能及时传达到巡查人员等（0-2分）。 | 5 |  |  |

管理养护单位：                              考核时间： 年   月   日

考核人签名：                                被考核人签名：

附件2

生态气动坝保养、维修与管理

1. 一般规定

1.1 生态气动坝工程运行管理应按本《生态气动坝保养、维修与管理》的有关规定执行。

1.2 工程管理单位应掌握生态气动坝工程的运行特性，配备相应的检修维护设备和工具。

1.3 生态气动坝运行前应培训相关人员，制订管理办法和规章制度报业主的主管部门批准并严格

执行。

1.4 在生态气动坝管理和保护范围内不得进行爆破、采砂、游泳、捕鱼、排污等不利于气动升降

坝安全的活动。

1.5 在生态气动坝管理和保护范围内的醒目位置处应设立安全警示标志牌。

1.6 在生态气动坝的两岸应设置防止人员进入坝体区域的护栏等。

1.7 管理机构应进行科学管理，并应服从当地防汛调度和运行控制要求，对工程应定期检查、观

测、养护、维修和控制运行。各项记录应及时整理归档，建立完整的技术档案。

2. 检查观测

2.1  运管单位应监视水情和水流形态、工程状态变化和坝体运用情况，及时发现异常现象，并

对发现的异常现象做专项分析，可会同科研、设计、施工人员做专题研究，提出解决措施。

2.2  生态气动坝检查工作应包括常规检查、定期检查和特别检查。

2.2.1 常规检查：管理单位应经常对生态气动坝工程各部位、坝体、紧固件、支撑锁定装置、

液压升降装置、支撑基座、控制设备、通信设施等进行检查。检查周期，每月不应少于一

次，当生态气动坝遭受到不利因素影响时，对容易发生问题的部位应加强检查、观察。

2.2.2 定期检查：每年汛前、汛后、冬季封冻时或在生态气动坝使用前后，应对生态气动坝工程

各部位及各项设施进行全面检查。年初使用前，应着重检查岁修工程完成情况；汛后应

着重检查工程变化和损坏情况；冬季运用的生态气动坝工程，应着重检查防冻、

防冰凌措施的落实情况。

2.2.3 特别检查：当发生特大洪水、暴雨、暴风、强烈地震和重大工程事故时，应进行特别检査，

着重检查主体工程有无损坏（生态气动坝的门页支撑装置、液压升降装置、支撑基座及

控制设备）。

2.2.4 定期检查、特别检查结束后，应及时向上级主管部门提交检查报告；检查人员应相对稳

定，检查报告应长期保存。

2.3  观测工作应包括下列项目：

1）门页、支撑、液压升降装置、安装基座、控制设备、背板、底部止水止砂、侧止水止砂；

2）河流上、下游水位，河床变形，坝下渗水，水流形态、流量，推移质，漂浮物，冰凌；

3）工程整体位移、沉降、开裂，同时做好坐标、沉降观测点标志牌。

2.4  资料整理与整编：观测结束后，应对资料进行整理计算和校核。资料整编应每年进行一次，

其整编成果应提交上级主管部门审查。

3. 运行控制

3.1  管理单位在蓄水使用时，如条件允许，应至少每季度需要升降坝运作一次，以免长期蓄水不动造成电器、液压零件的损坏和油路堵塞，可规避运行安全隐患。

3.2  坝体不得超高、超压运用，运行不得超过坝体设计压力。

3.3  汛期应与上游水利管理部门联系，根据气象和水文预报掌握水情，提前采取安全保护措施。

3.4  修建在多泥沙河流上的生态气动坝工程，宜采取泄洪防淤运行方式。

3.5  生态气动坝挡水期间，在高温季节为降低坝体表面温度，可将坝高降低，在坝体上面保持

一段时间的溢流水深。

3.6  对于大跨度生态气动坝，开坝时应遵循分批、分档、对称、均匀缓慢开启，避免下游产生

集中冲刷。

3.7  开坝泄流前应事先通知下游有关单位和部门，并应以各种有效信号对危险区域发出警告。

4. 养护、维修总则

4.1  生态气动坝养护、维修工作可分为养护、岁修、抢修和大修，并按下列原则进行划分：

4.1.1 养护：具体要求上半年在汛期前，下半年在冬季来临前各做一次保养和检修。

4.1.2 岁修：根据汛后全面检查发现的缺陷和问题，对工程设施进行整修和局部修缮；

4.1.3 抢修：当坝面破损变形及设备遭受损坏时，应采取抢修措施；

4.1.4大修：当工程发生较大损坏或设备老化，修复工程量大，技术较复杂时，应有计划进行工

程整修或设备（坝体）更新。

4.2   从总体原则看，坝体养护维修应符合下列规定：

4.2.1  坝体表面可涂刷防腐层，防腐层的施工工艺和方法应符合SL 105 的标准要求及相关规定；

4.2.2  应清除坝体底部的砂石等杂物，清除或排除河道中危及坝体安全的漂浮物；

4.2.3  当坝体破损时，应根据 DL/T 5018、SL 352 的标准要求，采用不同的修补方法。

4.2.4  金属件、紧固件与构件养护、维修应符合下列总体原则：

1）当紧固件有松动时，应按安装要求旋紧，腐蚀严重的应予以更换；

2）金属件及紧固件应定期除锈和涂刷防锈剂；

3）应清除坝体附近的淤积物；

4）保持支撑臂等旋转装置动作灵活、准确，出现问题及时更换；

5）液压升降装置出现卡滞现象时，要及时清除油缸活塞杆表面的淤积物，如油缸变形和液压

油变质的应及时更换，确保生态气动坝的正常使用。

6）定时清除用于产生浮筒浮力的水槽内的淤积物；根据河道泥沙成分大小，一般半年或一年

清淤一次，可以安排在枯水期进行。

7）挡水面板应定期涂刷防锈（腐）剂；

8）保证控制系统的正常运转，及时更换系统配件；

9）检查、更换老化线缆及电器配件。

5.  闸门暨金属结构养护、维修

5.1   闸门门页的养护、维修应符合下列要求：

5.1.1  经常清理面板、梁系及支臂，保持清洁。

5.1.2  及时紧固配齐松动或丢失的构件连接螺栓。

5.1.3  闸门运行中发生振动时，查找原因，采取措施消除或减轻。

5.1.4  闸门构件强度、刚度或蚀余厚度不足的，按设计要求补强或更换。

5.1.5  闸门构件变形的，矫正或更换。

5.1.6  门页的一类、二类焊缝开裂，在确定深度或范围后，及时补焊。

5.1.7  门页连接螺栓孔腐蚀的，可扩孔并配相应的螺栓。

5.1.8  闸门防冰冻构件损坏的，可修理或更换。

5.2   闸门支承装置的养护、维修，应符合下列要求：

5.2.1  定期清理行走支承装置，保持清洁。

5.2.2  及时拆卸、清洗支铰轴堵塞的油孔、油槽，并注油。

5.2.3  轴销磨损、腐蚀量超过涉及标准的，应修补或更换。

5.3   闸门支腿、各种限位装置的养护、维修应符合以下要求：

5.3.1  定期检查支腿、各种限位装置。

5.3.2  支腿、各种限位装置部件变形而未出现裂纹、开焊时，可矫正。

5.3.3  支腿、各种限位装置的轴销产生裂纹或磨损、或腐蚀量超过原直径的10％时，应更换。

5.3.4  支腿、各种限位装置的连接螺栓腐蚀的，可除锈防腐，腐蚀严重的，应更换。

5.4    闸门止水装置的养护、维修应符合下列要求：

5.4.1  止水橡皮磨损、变形的，应及时调整达到要求的预压量。

5.4.2  止水橡皮断裂的，可粘接修复。

5.4.3  止水橡皮严重磨损、变形或老化、失去弹性，门后水流散射或设计水头下渗漏量超过

0.2L/s.m时，因更换。

5.4. 4  止水压板局部变形的，可矫正；严重变形或腐蚀的，因更换。

5.4.5  对止水橡皮的非摩擦面，可涂防老化涂料。

5.5    闸门埋件的养护、维修应符合下列要求：

5.5.1  定期清理预埋基础板，保持清洁。

5.5.2  埋件破损面积超过30％时，全部更换。

5.5.3  埋件局部变形脱落的，局部更换。

5.5.4  止水座板出现蚀坑时，可涂刷树脂基材料或喷镀不锈钢材料整平。

5.6   浮筒的养护、维修应符合下列要求：

5.6.1  浮筒产生的浮力作为闸门升闸的主要动力，具有极为重要的作用，浮筒一旦损坏或发生泄

露，不仅不能正常升闸，这时还因油缸容易超出极限推力，可能造成油缸或相关金结构件

的损毁，甚至酿成闸坝安全事故。平时思想上要高度重视浮筒的养护、维修工作。

5.6.2  每年应至少安排一次浮筒例行检查，检查时期宜安排在枯水期；闸门如闲置时间过长而重

新操作前，也要对浮筒进行检查。

5.6.3  确认闸坝应处于安全姿态，然后排干水槽里的水和淤积物，擦除浮筒内外表面污垢，检查

浮筒各处焊缝（包括与支腿连接固定的焊缝），不能有开裂、脱焊、腐烂等缺陷，否则必

须及时修复。

5.6.4  检查浮筒内外表面，不应出现鼓凸、凹陷、裂纹、严重划痕等现象，否则必须及时修复，

无法修复的应及时更换，严禁“带病工作”。

5.6.5  浮筒进气管座完好、气水交换口完好，不得有异物填堵通气（水）口；

5.6.3  由于浮筒长期浸泡在水中，工作环境差，浮筒防腐应作为养护工作的重中之重。其防腐蚀

措施、施工工艺、质量检查等按SL105的有关规定执行。

每次必须仔细检查浮筒内外表面腐蚀情况，有下列情形之一的应进行修补或重新防腐，所

用防腐涂料宜与原涂料性能配套：

1）防腐涂料裂纹较深、面积达10%以上，或已出现深达金属基面的裂纹。

2）生锈鼓包的锈点面积超过2%。

3）脱落、起皮面积超过1%。

4）粉化，以手指轻擦涂摸，沾满颜料或手指轻擦即露底。

5）钢闸门喷涂金属层的蚀余厚度不足原设计的1/4时，应重新防腐蚀；表面涂层老化的，应

重新涂装。

5.6.7 每次保养结束，需对浮筒通入气体进行耐压、密封试验，这时系统中空压机压力≥ 0.5MPa。

5.7   钢闸门暨金属结构防腐蚀应符合下列要求：

5.7.1  钢闸门防腐蚀措施、施工工艺、质量检查等按SL105的有关规定执行。

5.7.2  钢闸门采用喷涂涂料保护，有下列情形之一的应进行修补或重新防腐，所用涂料宜与原涂

料性能配套：

1）防腐涂料裂纹较深、面积达10%以上，或已出现深达金属基面的裂纹。

2） 生锈鼓包的锈点面积超过2%。

3）脱落、起皮面积超过1%。

4）粉化，以手指轻擦涂摸，沾满颜料或手指轻擦即露底。

5）钢闸门喷涂金属层的蚀余厚度不足原设计的1/4时，应重新防腐蚀；表面涂层老化的，应

重新涂装。

5.7.3 采用涂膜-牺牲阳极联合保护的钢闸门，如保护电位不合格（静、动海水保护电流密度分别

低于20mA/m2、30mA/m2）时，可重焊、更换或增补牺牲阳极。

6.   液压设备养护、维修

6.1   维护、养护部位常规检查

1） 检查液压箱内液压油的标油量是否正常（当液压缸内满油时，箱体内液压油不得低于

液位计最低刻度，当液压缸内油量最少时，箱内液压油不得高于液位计最高刻度），

发现有油量消耗导致油量不足，应及时加油，防止液压泵吸空。

2） 检查油泵运转是否正常，有无异常声响 。

3） 检查液压控制阀的振动和噪声，其中溢流阀的调压手轮经调定完毕，要锁紧防松螺母。

4） 经常监视压力表指针变化，观察工作压力应≤16MPa、经常监测系统油温应≤ 70℃、及

观察电磁阀线圈工作温度是否正常。

5） 经常监测液压电机工作温升，一般不得高于80℃，否则应及时排查直至消除。

6） 经常检查液压系统有无渗漏：各管路接头、阀组、液压缸及其他液压件连接处是否渗漏，

发现有的，应及时上报并处理。

7） 检查管路、液压阀、液压缸的振动情况，是否有异响声等；同时检查各液压元件安装螺栓

是否松动，一旦发现应及时处理。

8） 务必注意：液压系统工作压力一般不得超过16MPa，在偶尔的特殊情况下，允许短时超

过16MPa，但最大不得超过额定压力24MPa，以免造成危险。

9） 液压站（含各液压件、电机等）的工作环境务必始终保持干燥通风，不得置于潮湿环境；

液压站务必避开粉尘、烟雾、腐蚀性气体；务必避开高温环境；务必避免暴晒。

6.2   液压站的液压油使用规定

6.2.1  每月按下表检查一次液压箱内油液的质量：

| 外观 | 气味 | 状态 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色透明无变化 | 良 | 良 | 可以继续使用 |
| 透明但变浅 | 良 | 混入别种油 | 检查粘度，若好，继续使用。 |
| 变成乳白色 | 良 | 混入空气和水 | 分离水分，部分或全部更换。 |
| 变成黑褐色 | 不好 | 氧化变质 | 全部更换 |
| 透明有小黑点 | 良 | 混入杂质 | 过滤后检测相关指标，若好续用，否则更换。 |
| 透明而闪光 | 良 | 混入金属粉末 | 过滤后检测相关指标，若好续用，否则更换。 |

6.2.2  必要时取油样送外化验（指定相关部门负责），依照化验结果通知机组人员更换油液或

继续使用原油。并做好加油记录。

6.2.3  更换液压油时应注意以下事项：

1）应先将油箱中的液压油放空排净，然后彻底清洗油箱、滤油器及管道，然后应确认新油牌

号的正确与否，然后才能注入新油。

2）新油添加前应先清洗加油工具，如加油桶或加油软管等，并指定专人负责加油。

3）注油时不得戴手套，先将手洗干净，后检查油箱加油孔，将油孔周围擦干净后，才能注油。

打开油桶前，应先将油桶表面擦干净才能打开桶盖。

4）注完油后将油桶盖盖严，如用加油软管注油，则应用小块毛巾或棉布将加油软管进出油口

堵住，以防灰尘进入。严防因注油导致液压箱内污染。

5）注油同时，应注意不断向液压油箱中补充液压油，以防液压泵吸空。

6）注油完毕，务必及时拧紧、封闭液压箱注油口。

6.4   液压站定期维护、调整的规定

6.4.1  每次大中修要拆卸、检修各液压阀（溢流阀、安全阀、换向阀等）及液压缸，更换磨损严

重的阀门和密封件。

6.4.2  每一个季度拆卸、清洗进油滤器、回油滤器至少各一次，并做好相关记录。

6.5   液压定期清扫的规定

1） 每周清扫油箱、阀件、管道上的污渍，保持清洁，防止灰尘、固体颗粒等杂物进入油箱。

2） 每周检查一次进油滤油器、回油滤器。

3） 每月清洗一次空气滤清器。

6.6   设备的检查、测试等记录的规定

1） 当班及维护者对所辖设备的检查、测试、调整、加油以及故障和清洁情况要详细填写记录。

2） 对设备发生的故障，要求实事求是记载（包括故障部位、原因、 处理方法等），不能隐瞒、

掩盖真相。

3） 当班记录，要求内容完整、数据清晰、日期准确、字迹工整。

7.  液压缸养护、维修

7.1    液压缸的维修

7.1.1  液压缸维修类别

1） 一般分为养护性维修、定期修理和抢修。

2） 养护性维修是针对检查发现的故障隐患进行局部修理，保持设备完好，通常结合维护保

养进行。

3） 定期修理又分为小修和大修二种。它是年末根据全年运行检查， 特别是汛后大检查所发

现的问题，制定检修计划，安排下年修理。大修根据设备大小和复杂程度，又分为整机大

修和部件大修。大修是一种恢复性的修理，其周期根据运行状况和环境条件， 一般为 5～

10 年，有的甚至更长些。

4）抢修是紧急修理作业。在运行过程中如突然发生事故和故障，必须紧急处理。抢修是闸门

液压缸最不希望出现的事后修理作业。特别是泄洪闸门液压缸，在防汛泄洪期间出现了事

故，即使抢修也很可能造成不可挽回的巨大损失。

7.1.2  液压缸维修内容

1） 液压缸端盖、连接耳、管路等处焊缝脱落、有裂纹的，应修理或更换。修理前先将油液排

净。严禁未拆卸、未排油就进行补焊操作。更换的管路应与原设计管路规格相一致。

2） 液压缸的防尘圈、导向环、密封圈等出现断裂、失去弹性、变形或磨损严重的，应更换。

3） 液压缸的活塞杆镀层出现伤痕、脱落的，应及时修复。

4） 液压缸的外缸筒涂层出现伤痕、脱落的，应及时修补。

5） 液压缸的活塞杆出现严重弯曲、椭圆化变形的，应更换。

6） 液压缸的外缸筒出现严重腐蚀、椭圆化变形的，应更换。

7） 液压缸的销轴、销轴套磨损严重、或变形严重、或发生裂纹等缺陷的，应更换。

7.2   液压缸的养护

7.2.1  养护是保证闸门液压缸正常运行的重要内容。因为闸门液压缸的维修原则是“安全第一，

预防为主”。必须做到“经常养护，随时维修，修重于抢，护重于修”。所以必须强调养护

工作的极端重要性。

7.2.2  养护就是对经常检查发现的缺陷和问题，随时进行保养与局部修补，以保持工程及设备完

好。液压缸在使用过程中由于磨损、受力、振动和时效等原因，会引起设备的动力性、经

济性和安全可靠性能降低，产生隐患和故障。必须根据设备技术状况、变化规律，经常进

行必要的养护作业，消除隐患，使设备始终处于良好的技术状况以确保安全可靠地运行。

7.2.3  养护的内容

可概括为清洁、紧固、调整、润滑、填补十字作业。

1）清洁：液压缸在运行过程中，由于河道环境、液压油等影响，必然会引起设备表面及关

键部位的脏污。长期积存于活塞杆上会导致脏污硬化，刮坏防尘圈、密封圈、甚至破坏镀

层，造成漏油，使得液压缸无法正常工作，因此必须定期进行清洁工作。清洁是针对启闭

机及其周围环境的脏、乱、差所采取的最简单、最基本却很重要的保养措施。

2）紧固：液压缸的紧固联接，虽然在设计、安装时已采取了相应的防松措施，但在工作过程

中由于受力振动等原因，可能还会松动。紧固件松动的影响，与其自身的作用相关联，可

能改变被动联接零部件的受力和运动情况，并构成事故隐患。

3） 调整：启闭设备在运行过程中由于松动、磨损等原因，引起零部件相互关系和工作参数

的改变，如不及时调整，轻则会引起振动和噪音，导致零件磨损加快。通常调整的内容

有以下几方面：一是各种间隙调整。如轴套与轴颈、轴承的配合间隙；二是行程调整。

三是松紧调整。

4） 润滑：在启闭设备中，凡是有相对运动的零部件，均需要保持良好的润滑，要经常加注

润滑油，以减少磨损，延长设备寿命、降低事故率、节约维修费用。

5） 填补：如液压缸外部防腐层造成划痕、脱落、掉块时，应及时打磨、清理基层，涂补新

的防腐层，并加以磨平。

7.3   液压缸维修与养护的区别

1）性质不同。养护是在设备完好状态下进行的，属于预防性的保障作业，是为了保持设备始

终处于完好状态。 维修是在设备不能保证正常工作的技术状况下进行的恢复性作业，是为

了恢复设备原来的技术指标，达到正常工作状态。

2）内容不同。养护是以不改变零件几何尺寸和理化性能的清洁、紧固、调整、润滑、填补等

十字作业为内容；而维修则需要修复零件的几何尺寸、理化性能才能完成。

3）工艺不同。 养护是外部操作或局部解体，不进行零部件的鉴定和修复；而维修是总成或全

部解体，对所有零部件进行鉴定，并按照图纸技术要求修复或更换。

4）实施原则不同。养护是定期地强制性地进行（即到期必须进行）；而维修则是按计划、按需

要进行。

5）平时良好的养护，可以减少维修工作量，降低维修成本；及时的维修是有效养护的前提和

延续。

8.  电气设备养护、维修

8.1  变压器养护、维修应符合下列要求：

1） 定期检测变压器油油质，更换不符合标准的变压器油。

2） 定期检查放油门和密封垫是否完好，修复或更换损坏的零部件。

3） 检查引出线接头是否紧固，更换损坏的零部件。

4） 更换有缺损的防爆管薄膜。

8.2  低压供（配）电线路养护、维修应符合下列要求：

1） 更换绝缘不符合规定要求老化的低压供（配）电线路。

2） 修复损坏的电缆沟及电缆架。

8.3  低压配电屏（柜）养护、维修应符合下列要求：

1） 检查接线是否牢固、标识是否清晰明显，发现问题及时修理。

2） 检测转换开关及按钮通断是否完好、灵活可靠，触点有否烧蚀，更换损坏零部件。

3） 检查指示仪表和信号灯是否完好、指示正确，固定螺丝有无松动，修复或更换有问题的零

部件。

8.4  闸门液压缸运行控制系统养护、维修应符合下列要求：

1） 修复或更换锈蚀或损坏的接地母线。

2） 修复或更换出现故障或损坏的闸门开度及荷重装置。

3） 更换不符合要求的接触器。

4） 检查电气闭锁装置动作是否灵敏、可靠，能否自动切断主回路电源，及时修复故障缺陷或更

换零部件。

8.5   柴油发电机组养护、维修应符合下列要求：

1） 检查柴油机各部油位是否正常，油质是否合格，不满足要求的，应补油或换油。

2） 检查绝缘电阻是否符合要求，更换不符合要求的部件。

3） 及时修复有卡阻的发电机转子、风扇与机罩间隙。

4） 擦拭干净集电环换向器，及时调整电刷压力。

5） 检查机旁控制屏元件和仪表安装是否紧固，更换损坏的熔断器。

6） 更换动作不灵敏、接触不良的机旁控制屏的各种开关。

8.6  防雷接地等设施养护、维修应符合下列要求：

1） 接地电阻超过设计允许值的20%时，应补充接地板。

2） 及时修补局部破损的防雷接地器支架的防腐涂层。

3） 避雷针（线、带）及地下线的腐蚀量超过截面的30%时，应更换。

4） 每年测试一次避雷器，不满足要求的，应修复或更换。

5） 应检查水闸预警系统、防汛决策支持系统、办公自动化系统及自动化设施，及时修复发现

的故障、更换部件或更新软件系统。

6） 应及时修复故障照明系统。

8.7   通信、监控及其他设施维修保养

8.7.1  通信设施养护、维修应符合下列要求：

1） 及时修理或更换故障或损坏（如雷击）的通信设备及设施。

2） 及时修复或更换故障或损坏的电源等辅助设施。

3） 及时修复防腐涂层脱落，接地系统损坏的通信专用塔（架）。

8.7.2  闸门运行远程监控系统养护、维修应符合下列要求：

1） 及时修复视频服务器、可编程控制器（PLC）、监视器、计算机故障，更换零部件。

2） 更换损坏的现场检测仪表。

3） 及时修复图像、云台及其控制器（BNC）故障，更换零部件。

4） 更换损坏的防雷系统的部件或设备。

# 第三章  投标人须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容 | 要求与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 效力标准 | 其他内容与前附表有冲突的，以“前附表”为准。 |
| 2 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 3 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1.投标报价设置以单价或总价形式报价的，应以人民币报价；设置以利率报价的，应以利率形式报价。 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3.本项目招标代理费按国家发展改革委计价格【2002】1980号文件规定标准计收，由中标单位承担，在公示期满后缴纳招标代理费，包括在投标报价中。 |
| 5 | 联合体 | 本项目接受（¨部分/þ全部）联合体投标。 þ大型企业与大型企业组成联合体； þ大型企业与中型企业组成联合体； þ大型企业与小微企业组成联合体； þ中型企业与中型企业组成联合体； þ中型企业与小微企业组成联合体； þ小微企业与小微企业组成联合体； |
| 6 | 签字或盖章 | 线上电子投标所涉及的加盖公章均采用CA电子签章；法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 7 | 投标文件有效期 | 提交投标文件截止时间起90天 |
| 8 | 答疑与澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于质疑期内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将在规定时间内统一将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已获取采购文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于投标截止日期前书面通知所有已获取采购文件的投标人。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 本项目实行在线电子投标。分电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类，不同形式递交的文件内容均应一致： （1）电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后拒收投标文件。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供1份。 （3）纸质备份投标文件将以纸质文件的形式递交，正本 1 份，副本1份。 备份文件不做强制性要求，由投标人自行考虑是否提供，后果自行承担。 供应商仅提供备份投标文件（包括以电子备份投标文件、纸质备份投标文件）投标的，投标无效。备份投标文件应与电子投标文件内容一致。 供应商若提供备份投标文件的，投标人在投标截止时间前将纸质备份投标文件分别按要求密封送交到金华市公共资源交易中心磐安县分中心开标室二（安文街道花月路211号建设大厦22楼），逾期送达或未按要求密封将被拒收。如投标人未在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，其纸质备份投标文件也将被拒收。 |
| 10 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 11 | 评标结果公示 | 确定中标人之日起2个工作日内，发中标通知书，并同时将中标结果公示于浙江省政府采购网； |
| 12 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后10日内。 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 15 | 付款方式 | 1.预付款：根据（浙财采监〔2020）3号）、（浙财采监〔2022）3号）文件相关规定，采购单位应当在政府采购合同中约定预付款。 （1）预付款比例原则上不低于合同金额的30%；对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40%，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 （2）采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施； （3）政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付； （4）政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。 2.其他款项支付方式：按合同约定。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品的强制采购政策 | 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 17 | 扶持中小企业政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业） | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）最高限价：55万元 （2）项目属性：②服务类（①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：⑯其他未列明行业（根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定明确） （注：现行中小企业划分标准行业包括①农、林、牧、渔业/ ②工业/ ③建筑业/ ④批发业/ ⑤零售业/ ⑥交通运输业/ ⑦仓储业/ ⑧邮政业/ ⑨住宿业/ ⑩餐饮业/ ⑪信息传输业/ ⑫软件和信息技术服务业/ ⑬房地产开发经营/ ⑭物业管理/⑮租赁和商业服务业/ ⑯其他未列明行业等十六类） （4）本项目 ②否 （①是/②否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 - （5）上述第（4）项中确定为“①是”的采购项目，专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。预留份额通过 措施进行： - ①将采购项目整体专门面向中小企业采购； ②将采购项目标项 （一/二）专门面向中小企业采购； ③要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 30% 以上； ④要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 %(比例）分包给一家或者多家中小企业。 ⑤组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 （6）上述第（4）项中确定为“②否”的采购项目，即非专门面向中小微企业招标项目，执行价格评审优惠的扶持政策。相关政策按本招标文件（第五章 政府采购政策相关说明）执行。 |
| 18 | 合同履约期限 | 自合同签订之日起一年。 |
| 19 | 质疑与投诉 | 1.供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发 布之日起计算。对采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。 2.对采购文件需求提出质疑的，以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的质疑以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 3.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |

- 一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的科信联合工程咨询有限公司（“招标方”）和磐安县农业农村局（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

4.“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

5. “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中重要参数。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因投标人自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由投标人自行承担。

投标人未按招标文件要求派代表参加电子开标会议的，视同认可开标结果，不得对开标过程及开标结果提出质疑。

- （五）转包和分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

- （六）特别说明：

▲1.多家供应商参加投标，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同产品的价格总和均超过项目各自投标总价50%及以上的，按一家投标人认定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.（1）投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲（2）投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲（3）若投标人无足够的技术力量按招标文件要求实施本项目和提供质保服务的，须自行采购相应服务满足项目需求，否则可能导致无法通过验收。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（或无效中标）处理。

4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.支持绿色发展

采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

按《目录》

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在规定时间内以书面形式要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，在采购信息发布媒体上发布更正公告。

2.采购代理机构根据实际情况，以书面或采购信息发布媒体上发布的形式答复投标人要求澄清的问题，不包含问题来源。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

注：投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- （一）投标文件的形式和效力

1. 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为备份电子投标文件和纸质备份投标文件两部分。（其中备份投标文件的提供与否不做强制性要求）

（1）电子投标文件编制请按政府采购云平台供应商项目采购－电子招投标操作指南（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6ImVAG0BFdiHxlNdQ8Na）和本招标文件要求编制并进行关联定位。

（2）备份电子投标文件：即电子投标文件按“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”制作的备份文件。

（3）纸质备份投标文件：系电子投标文件纸质版，按照“（二）投标文件的组成”要求制作。

2.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、备份电子投标文件、纸质备份投标文件。因网络或者其他非投标人问题造成电子投标文件无法正常解密的，方可启用备份投标文件。若正常解密成功，则备份电子投标文件和纸质备份文件均不予以开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成

投标文件（包括电子投标文件和备份投标文件）由资格审查文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。备份电子投标文件，按政采云平台项目采购－电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以光盘或U盘形式提供。数量为1份。

1.资格审查文件

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函 |
| 2 | 资格声明函 |
| 3 | 投标单位情况表 |
| 4 | 投标供应商的营业执照（若联合体投标，联合体各方均需提供，扫描件加盖公章） |
| 5 | 政府采购供应商诚信承诺书（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 6 | 无围标串标等负面行为承诺书、《供应商市场行为信誉情况承诺书》（若联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前） |
| 8 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函 |
| 9 | 法定代表人授权书，法定代表人参与投标的需提供法人身份证及法定代表人的身份证扫描件（联合体牵头方提供） |
| 10 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（联合体各方均需提供） |
| 11 | 联合投标协议书、联合投标授权委托书（若联合体投标，需提供） |
| 12 | 中小企业相关材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）面向中小企业采购时必须在资格审查文件中提供，非面向中小企业采购时在报价文件中提供。 |
| 13 | 本项目的特定资格条件相关资料； |
| 14 | 投标人认为有必要提供的其他文件（格式自拟） |

2.技术商务文件

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 评分响应表（如是联合体投标，由联合体牵头方提供） |
| 2 | 投标声明书(如是联合体投标，联合体各方均需提供） |
| 3 | 评审办法和评分标准中的评分内容（1，2，3，4，5，6......）尽量按序排列 |
| 4 | 根据招标文件要求，其他需说明的资料。(格式自拟） 特别提醒：招标文件中标“▲”的实质性条款内容，须提供相应资料或承诺函等，附件中如有格式，按招标文件格式，若未提供则格式自拟。 |
| 5 | 投标人认为需提供的其他资料。(格式自拟） |

3.报价文件

| 序号 | 内容（序号1-3项投标供应商必须提供，否则不能通过审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（联合体牵头方提供） |
| 2 | 开标一览表（联合体牵头方提供） |
| 3 | 投标分项报价表（联合体牵头方提供） |
| 4 | 享受价格优惠的相应材料（小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）如有则提供 |
| 5 | 投标人针对报价需要说明的其他文件和资料（格式自拟） |

注：（1）以上要求提供的内容附件中如有格式，按招标文件格式，若未提供则格式自拟。

（2）填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，不允许免费赠送，不允许空白。供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及服务期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用。

（3）采购人不接受任何有选择的报价，少报、漏报的投标报价无效。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，实行固定费用总包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

（4）投标商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

（5）关于本项目投标价格的信息只允许出现在“报价文件”中，不得出现在技术标及商务标中。如提供纸质备份文件的，报价文件须单独密封。

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，应包括人员工资、福利、各种社会保险、人员食宿与交通、人员培训、专用设备（仪器）及工具、耗材费用、巡查、保洁、维修费、养护、服装、企业管理费、利润、规费、税金、风险费用、招标代理费等，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4. 投标人对同一投标货物不得同时出现可选择性品牌和一个品牌中的可选择性型号。

▲5.供应商投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效，投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2.备份电子投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。数量为1份。

3.纸质备份投标文件部分：

纸质备份投标文件：技术商务文件1份、报价文件1份。

备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称）。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

以上所称的备份投标文件（即备份电子投标文件和纸质备份投标文件）的提供与否不做强制性要求，由投标人自行考虑相关利弊因素自主决定。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件用封袋密封包装。

2.纸质备份投标文件，要求按技术商务文件和报价文件分别密封包装。

3.投标文件的包封应密封完好，正确标明投标文件名称（电子备份投标文件/技术商务文件/报价文件）、投标项目名称、项目编号及投标人名称。电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。

4.招标文件对签字、盖章有特别要求的地方，纸质版本投标文件无论正本或副本（副本可以是正本的复印件）必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章。电子投标文件中，投标人可以将扫描件上传至政采云系统，采用CA签章。投标人应写全称。

5.纸质投标文件须与电子投标文件保持一致。如有篡改，一经发现，将被列入不良行为。

6.电子投标文件（包括技术商务文件和报价文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。

7.投标文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

8.中标方在领取中标通知书前，须向科信联合工程咨询有限公司提供纸质投标文件；中标方须提供资格审查文件、报价文件、技术商务文件正本各1份、副本各1份，分别编制并单独装订成册；封面应注明“正本”“副本”字样。（递交或邮寄地址：科信联合工程咨询有限公司磐安分公司（磐安县安文街道新市街97号一楼）；电话：0579-83399719）。

（七）供应商有下列情形之一的，列入失信名单，同时依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条规定处罚并追究法律责任。

1.不同供应商的电子投标(响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

3.不同供应商的投标(响应）文件由同一电子设备打印、复印；

4.不同供应商的投标(响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

5.不同供应商的投标(响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

6.不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

7.不同供应商投标(响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

8.投标人在投标有效期内撤销投标文件的及其他涉嫌串通的情形。

（八）投标无效的情形

有下列情况之一的，投标无效：

1.投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

2.投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

3.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

6.投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

7.投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关材料；投标供应商不能说明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

10.投标人提供虚假材料投标的；

11.投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

12.投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

13.不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机网卡MAC地址相同的；

14.不同供应商制作电子投标(响应)文件的计算机硬盘序列号相同的；

15.不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致，且无法合理解释的。

16.投标文件不满足招标文件的其他实质性要求的；

17.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

废标的情形：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

如有下列情形之一的，可中止电子交易活动的情形：

招标过程中出现以下情形，导致政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，本项目实行不见面开标，投标人无需前往开标场地，只需在开标时间做好开标准备（如投标文件的解密和投标价格的确认），确保联系方式的畅通。

- （二）开标程序

1.本项目原则上采用政采云电子招投标系统进行开标及评审，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，工作人员将开启投标人递交的电子备份投标文件，以完成开标。

（2）若投标人的电子投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，或者因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行时，工作人员将上传投标人的电子备份投标文件，以完成开标。

2.开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人须登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为投标截止时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

电子招投标开标及评审程序

1.开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人在规定的时间内无法完成“电子加密投标文件”解密的，如投标人按规定递交 “电子备份投标文件”的，则由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“电子备份投标文件”上传至“政府采购云平台”。上传成功后，以“电子备份投标文件”参与评标，“电子加密投标文件”自动失效。如投标人未按规定递交“电子备份投标文件”的，视为投标文件撤回。

（2）开启资格文件、技术商务文件。

（3）进行资格审查。对通过资格审查的投标人进行符合性审查、技术商务评审；

2.开标第二阶段

（1）资格审查、符合性审查、技术商务评审结束后，进入开标第二阶段。

（2）通过电子交易平台公布无效供应商名单及导致无效的原因；公布有效供应商的名单及其技术商务得分。

（3）开启有效供应商的《报价文件》，系统形成开标记录。

（4）价格评审。价格评审结束后，通过电子交易平台公布中标候选供应商名单。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启该投标人递交的备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，可以完成开标，原电子投标文件自动失效。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家≧5人单数组成，其中采购人代表不超过评委总数的1/3。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

2.投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人将依法对投标人的资格进行审查。

3.开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4.符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5.根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选人；综合得分最高的供应商推荐为中标人。

6.由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标人，并提交评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.评审结束后，公布采购结果。

- （四）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- （五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.在电子投标系统中显示的金额与投标文件的金额不一致时，以投标文件的金额为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《评标办法及评分标准》。

- 六、采购方式变更

采购响应截止时间止或评审期间，出现参与采购响应或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，原则上应终止采购活动，重新组织采购。

- 七、定标

（一）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持创新发展

3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购( https://www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

（二）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定中标人。

1．出现下列情形之一的，采购人或者采购人授权的评标委员会可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（1）排名第一的候选供应商，因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人或采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

- 八、合同授予

1. 合同的签订

1.1除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起10日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

1.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

1.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

1.4成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

1.5采购合同由采购人与成交人根据采购文件、投标响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1.6政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

- 履约保证金

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台－【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起10日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

4.合同正本一式六份，采购单位与中标人各执两份，科信联合工程咨询有限公司、磐安县财政局采购监管科各执一份。

5.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

- 九、质疑与投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院第658号令）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号）和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监〔2012〕18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

# 第四章  评审办法和评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目公开招标文件的评标。

- 一、评标

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=报价分+技术商务分

投标报价超出最高限价的，其投标按无效投标处理。

评标细则如下：（技术商务70分及价格分30分，共100分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。 注：提供有效的相关材料扫描件，未提供不得分。 | 3 | 客 |
| 2 | 类似业绩 | 根据投标人提供的自2021年1月1日以来承担过类似业绩情况进行打分，每提供1个得1分，最高得3分。 注：提供合同扫描件，未提供不得分。 | 3 | 客 |
| 3 | 项目组人员情况 | - 项目负责人具备水利或机电类专业高级及以上职称的得1分（不重复计分），具有闸门运行工证（或闸门运行相关继续教育证明或闸门运行工岗位培训合格证书）或泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）的得1分。本项最高得2分。 - 2、档案管理岗位：配备人员具有档案岗位培训证书或档案系列初级及以上专业技术资格证书的得1分。本项最高得1分。 - 3、项目组成员具备泵站运行工证（或泵站运行相关继续教育证明）、闸门运行工证（或闸门运行相关继续教育证明或闸门运行工岗位培训合格证书）、特种作业人员操作证（电工）、安全员培训合格证书的，每个得1分，本项最高得4分。 - 4、项目组成员具备水利类专业中级及以上职称的每个得1分，本项最高得3分。 注：除项目负责人外，人员证书可重复计分。提供相关证书及在职近3个月养老保险缴纳材料扫描件，所在参保单位与投标人名称一致；未在养老保险清单中的人员不得分。新成立的公司，成立时间不足三个月的，提供成立以来的养老保险材料。 | 10 | 客 |
| 4 | 硬件设备 | 根据投标人投入本项目的设备设施、工器具等进行打分，0-4分。（按招标需求罗列提供设施设备清单） | 4 | 主 |
| 5 | 项目现状调查分析 | 根据投标人对本项目文溪活动坝的现状了解（0-2分）、运行情况认知（0-2分）进行评分。 | 4 | 主 |
| 6 | 作业流程与时间安排 | 根据投标人针对本项目提供的作业流程与时间安排进行评分，0-4分。 | 4 | 主 |
| 7 | 实施计划 | 根据投标人针对本项目巡查人员安排、巡查重点、巡查质量、零星修复及养护等计划进行评分，0-5分。 | 5 | 主 |
| 8 | 技术辅助 | 根据投标人针对本项目技术辅助方面的安排进行评分，0-4分。 | 4 | 主 |
| 9 | 质量保证方案 | 根据投标人提供的质量保证方案进行评分，0-3分。 | 3 | 主 |
| 10 | 内部管理制度建设 | 根据投标人对本项目的内部管理制度建设情况：包括人员管理制度（0-1分）、考核制度（0-1分）、奖惩制度（0-1分）、诚信廉洁制度（0-1分）进行评分。 | 4 | 主 |
| 11 | 档案建立和管理 | 根据投标人对本项目提出的服务档案的建立与管理进行评分，0-3分。 | 3 | 主 |
| 12 | 安全文明措施 | 根据投标人对本项目的堆积物、临时堆放场地和垃圾处理措施进行评分，0-3分。 | 3 | 主 |
| 13 | 应急响应方案 | 根据投标人应急响应方案中防汛防台抗雪、突发事件应急处理及重大活动保障的启动、处理、应急后处置、人员配备、防汛抢险设备、物资储备等方案进行评分，0-5分。 | 5 | 主 |
| 14 | 难点和要点分析与措施 | 根据投标人对本项目难点和要点的分析（0-2分）、并提出相应解决措施（0-2分）进行评分。 | 4 | 主 |
| 15 | 服务承诺 | 根据投标人对本项目的服务响应时间（0-2分）、承诺的优惠服务（0-3分）特色服务进行评分。 | 5 | 主 |
| 16 | 办公场所 | 投标人在磐安县域内设立办公场所或承诺中标后设立本地办公场所的，得3分。 注：提供本地办公场所购买合同或者租赁合同或承诺函，如为拟设办公场所，需明确设置地点和设置时间等。不提供不得分。 | 3 | 客 |
| 17 | 合理化建议 | - 根据投标人对本项目提供的合理化建议进行评分，0-3分。 | 3 | 主 |

注：1.如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将上报给县政府采购监管部门，建议取消其采购资格。

2.以上评分涉及到证书、证件的复印件均需编入技术商务标中，并加盖单位CA章，并提供彩色扫描件（原文件黑白的除外），否则不得分。

- 二、投标报价拆封

有效投标人确定后，将对有效投标人投标报价进行启封，进入价格评分，报价得分最高30分。总报价超过最高限价的投标无效。投标文件中投标报价不明确的投标无效。

- 三、报价部分（30分）

1.评定评审基准价：对有效投标人的最低报价作为评标基准价，其报价为满分。

2.报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

计算报价得分保留小数2位。

3.分析总报价及各个分项报价是否合理、报价范围是否完整、有否重大错漏项。如专家小组一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，专家小组有权通知投标方限期进行解释。如投标方未在规定期限内作出解释，或所作解释不合理，经专家小组取得一致意见后，可确定该投标为无效标。

4.报价评审优惠按文件相关规定执行。

- 四、计算总分（满分为100分）

计算方法：总分 = 技术商务得分+报价得分

- 五、授予合同

- （一）中标结果公示、中标通知书

1.招标评审结束后确定的拟中标人报采购人确认，经确认后在指定的媒体上进行公示，公示1个工作日后，由采购人与采购代理机构共同以书面形式发出《中标通知书》并报县财政局政府采购监管科备案。投标人有权在本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，对评标结果进行投诉或质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

2.《中标通知书》一经发出即发生法律效力，采购人改变中标结果或中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3.《中标通知书》将作为签订合同的依据。

4.发布评标结果公示的媒体为：浙江省政府采购网

- （二）签订合同

1.中标人自接到《中标通知书》后应在规定的时间内，按指定的地点与采购人签订合同。

2.招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件、中标通知书等，均为合同的组成部分。

3.中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺、擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后10日内借故拖延、拒签合同的，取消该投标人的中标权。该投标人应当承担相应的法律责任及对采购人进行经济赔偿。在此情况下，采购人可以依次类推，由第二预中标人中标或重新组织招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

4.采购人和采购代理机构对评标结果不负责解释。

# 第五章  政府采购政策相关说明

- 一、政策优惠说明

根据财库（2020）46号、财库（2022）19号、浙财采监（2022）3号和浙财采监（2022）8号等相关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分标段，在评审时享受规定的中小企业扶持政策。

货物、服务采购项目，对小微企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其报价给予4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

政府采购工程项目，对小微企业报价给予5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，其报价给予2% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

联合体和分包的规定中的“小微企业”应当满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条的相关规定，是指在货物采购项目中，货物由中小企业制造；在工程采购项目中，工程由中小企业承建；在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

取扣除后的价格作为评审投标报价，此评审投标报价仅在评标时使用。享受相关中小企业扶持政策的投标人，必须在投标文件中提供《中小企业声明函》。

- 二、享受小微企业价格折扣应具备的条件

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 三、采购项目涉及中小企业采购的部分内容

《政府采购促进中小企业发展管理办法》第十二条  采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

- 四、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下材料

《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

- 五、享受监狱企业价格折扣应提供以下材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件（扫描件加盖投标供应商公章）。（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

- 六、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下材料

残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件）（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于        （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元 ，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称） ，属于      （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：中小企业声明函随结果公告一同公示

企业名称（盖章）：

日  期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：中小企业声明函随结果公告一同公示

企业名称（盖章）：

日    期：

中小企业声明函填表说明

1.中小企业声明函由投标人提供，投标人向制造商或承建（承接）企业咨询相关数据。

2.投标人应当按照前附表明确的项目属性选择相对应的中小企业声明函格式进行声明。声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

3.单位名称和项目名称根据首页政府采购招标文件确认表填写采购单位名称和招标项目名称。

4.标的名称应填写第二章中具体的采购的货物或服务名称，应按采购的具体货物或服务逐项罗列，仅以项目名称代替所有采购标的名称的，评审小组可以不予认可其声明。

5.采购文件中明确的所属行业根据第二章中采购的具体货物或服务逐项列明的所属行业填写。

5.企业名称处填写制造商或承建（承接）企业名称。

6.从业人员、营业收入、资产总额填报制造商或承建（承接）企业上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7.根据实际情况，在中型企业、小型企业、微型企业三中企业类型中三选一。

8.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

9.根据财库〔2020〕46号的第十三条、第二十条规定：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件：根据《中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定

| 序号 | 行业分类 |  | 中小微型企业总要求 | 中型企业标准 | 小型企业标准 | 微型企业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入（万元） | 20000万以下 | 500万及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |
| 2 | 工业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的 | 营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的 |
| 4 | 批发业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的 | 从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的 | 从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的 |
| 5 | 零售业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的 | 从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下的 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的 | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员(人） 营业收入（万元） | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 营业收入（万元） 资产总额（万元） | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员(人） | 从业人员300人以下的 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员10人及以上的 | 从业人员10人以下的 |

# 第六章 拟签订合同主要条款

项目编号：

项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

依照《中华人民共和国民法典》和相关法律、法规及磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目公开招标的结果，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，达成如下协议：

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、甲方的权利义务

1.甲方组织对乙方服务成果实行考核验收，合同结束前开展考核并打分，不定期抽查。

2.甲方有权要求乙方整改不符合合同内容、规章制度和违反程序的操作，并与乙方签订安全生产目标责任书(附件2)；

3.如遇工程建设、机构调整等导致运行管理范围和内容发生增减的，增减费用由甲乙双方协商解决；

4.甲方需遵守廉政纪律，不得利用职务上的便利，违法国家规定，收受各种名义的回扣、手续费等不正当利益；

四、乙方的权利义务

1.乙方应根据技术规范和行业管理的要求，编制各类规章制度、管理办法，报甲方审核后执行。

2.乙方应在中标后10天内按照招标文件要求成立不少于3人的管理组织机构，在岗运行管理人员不少于3人，项目负责人，档案管理岗位、活动坝运行岗位、工程检查及维护岗位等工种齐全。在接到上级排涝指令后，乙方需按确定的运行岗排班人员名单到位，服从防汛值班调度，做好巡查、抢险、维修养护、档案管理等相关工作，满足运行需求。

3.乙方应建立、健全安全管理组织，明确安全责任，制定安全管理制度并根据《浙江省水利工程安全管理条例》技术规定进行工程安全管理。

4.活动坝的控制运用应按照甲方的指令进行，乙方不得接受其他任何单位和个人的指令。对甲方的指令应详细记录、复核；执行完毕后，应向甲方报告。若因设备突发故障一时难以执行，应向甲方如实汇报，并及时组织抢修。

5.乙方需制定并采取合理的应急预案和措施。包括突发事件(包括发生台风、暴雨等灾害性天气、设备故障及其他突发事件)时的应急预案及相应的措施，要求上报活动坝各设备专业的技术应急服务队伍名单，所需人员岗位安排分配明细情况(包括人员数量配置，重要岗位须人员详细资料等)需符合采购需求。

6.乙方应做好值班值守，台汛期全员值班。按年度上报当年的养护计划、检测和巡查计划等，报甲方审核后执行。乙方负责对活动坝及配套设施进行经常性巡查，负责记录巡查台账及维修养护台账等；负责编制每季度工程台账整编。做好日常维修养护工作，单次1万元以上上报维修方案和金额测算。

7.乙方需完成1年1次的气动坝安全鉴定，委托经甲方认可的有资质的单位出具的检测报告，检测费用由乙方承担。

8.乙方要加强对工作人员的培训和教育，维护好工程设施设备，确保安全工作，杜绝各类事故，因乙方工作人员在履行本合同的过程中导致自身人身或财产损害，或者导致甲方和其他第三方人身和财产损害的，应由乙方承担全部赔偿责任，甲方概不负责赔偿。甲方要求完成的紧急工作任务，乙方必须无条件调动人员，保证完成工作；

9.按要求配好工作人员，相关人员要在磐上岗，确保工作质量，若甲方提出整改意见，乙方应立即予以整改；

10.乙方应为每一位职工缴纳人身意外险，如乙方不为职工办理人身意外险的，产生一切后果由乙方自行负责；

11.乙方需遵守廉政纪律，不得向甲方工作人员提供任何回扣、手续费等商业贿赂，不得为谋取不正当利益而实施违反商业竞争及公平交易的行为。

12.乙方按合同约定指派项目负责人      ，联系方式     ，并在合同约定服务期限内到岗。项目负责人及骨干人员不得擅自更换，确需更换的，应征得甲方的同意。

五、质量标准和考核验收办法

1.按《磐安县文溪活动坝运行管理服务考核表》(附件1)等执行；

2.服务质量标准

(1)外观：室内墙面完好，外观整洁，如出现墙面的一般损坏或污浊，乙方应在24小时内修复或清理完毕；

(2)活动坝运行维修养护：按《招标需求》附件2养护手册进行气动坝维修养护，每年开展不少于1次的安全鉴定。按相关规程、行业有关标准、规范及设计资料、《生态气动坝保养、维修与管理手册》等要求对6座活动坝所有的机电及金属结构设备进行日常、月度、年度的检查、维护和修理，更新损坏的易损件，修复可以修复的零部件。对活动坝进行正常使用的日常巡查、维护。通过日常维护，发现问题后及时进行修理，以消除隐患，预防事故，保证运行的安全性、稳定性、可靠性；提高设备的完好率和利用率，做到设备良好，运行正常，定期保养，专人维护，无破损，设备外观干净无油污，如出现问题，乙方应立即进行处理或立刻向甲方报告并提供专业维修建议；保障所有设备在甲方需要时能随时投入运行；

(3)房屋及设施、设备的维修、养护：保证每月对管理房内状况、设施、设备运行、照明线路等情况全面检查一次，并记录。随时发现问题，随时解决，除非确实存在不能克服的特殊情形，应在7个工作日内处理完毕，保持管理房内环境卫生；

(4)应急维修：应在半小时内到位，确保在最短时间内予以修复，除不能克服的特殊情况乙方可以征得甲方同意后延迟外，应在半天内修复；

六、合同金额及支付方式

1.合同金额：      元(大写          元整)

最终金额结合考核情况据实结算。

2.本合同总价款含所有税费(包括本项目所需的人员工资、福利、各种社会保险、人员食宿与交通、人员培训、专用设备（仪器）及工具、耗材费用、巡查、保洁、维修费、养护、服装、企业管理费、利润、规费、税金、风险费用、招标代理费等全部费用。)

3.付款方式：

4.甲方付款前，乙方应开具合法有效的等额增值税发票，否则甲方有权延迟付款且不构成违约。

七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

八、合同的变更与终止

1.合同的变更与提前终止必须采用书面形式；

2.本合同规定的履行期限届满，合同自行终止；

3.在合同履行过程中，如遇双方无法预料的因素影响合同履行，双方协商以补充合同方式解决；

4.合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方，经对方同意后方可。如乙方提前解除合同，需支付合同总金额10%的违约金。

5.合同履行完毕后，在未找到接替的公司前，中标人应延续1-2个月的服务，费用按原合同签订的月度费用标准支付。

九、转包或分包

1.乙方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将中标项目分包给他人完成；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，追究乙方的违约责任。

十、合同解除

若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，甲方有权解除服务合同，要求乙方退还已支付的全部费用，支付合同总金额10%的违约金，并赔偿超出违约金之外的损失：

1.转包或未经甲方同意分包；

2.由于乙方原因，出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

十一、质量保证及后续服务

1.乙方按采购文件规定向甲方提供质量保证和后续服务；

2.乙方在运管服务过程中出现人身伤亡等一切事故，均由乙方负责，与采购人无涉，并不承担任何连带责任。

十二、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金壹万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接受或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十四、违约责任

1.甲方无故逾期未能按时办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。除本合同另有规定外，乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金数额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方未能如期、按质、按合同规定及相关附件内容提供服务的，可构成甲方拒付或延付运行管理费用合理理由，待乙方整改或消除违约行为得到甲方书面认可并扣除相关违约金后可顺延支付运行管理费用。

4.乙方的运行管理人员不具备相关资质资格的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已支付的全部费用，支付合同总金额10%的违约金，并赔偿超出违约金之外的损失。

5.甲方有权从未付费用中扣除乙方应支付的违约金、损害赔偿金等应付费用。

6.守约方有权要求违约方支付为实现债权而支出的费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、保全费等。

十五、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的有效材料。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方均可向磐安县人民法院起诉。

十七、合同生效及其他

1.合同经甲、乙两方签名并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须双方经财政部门审批，并签订书面补充协议，经报政府采购监督管理部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

4.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

6.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，磐安县财政采购监管科一份，采购代理机构一份。

甲    方：（盖章）                     乙    方：（盖章）

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

法定代表人：                           法定代表人：

或授权委托人：（签字或签章）           或授权委托人：       （签字或签章）

账户名称：                             账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　     开户银行：

账    号：　　　　　　　　　　　　　　 账    号：

- 签订地址：磐安县                       签订日期：      年    月    日

- 提醒：政府采购合同双方必须盖骑缝章

附件1

廉政合同

项目名称：

项目地址：

项目法人（甲方）：

运管单位（乙方）：

为加强全县水利工程建设廉政管理，保护建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证工程安全、资金安全、干部安全，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定以及平等、自愿等原则，特订立本《廉政合同》。

第一条 甲乙双方责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家的法律法规以及国家、省、市水利行业主管部门关于加强工程建设管理和党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

第二条 甲方责任

甲方及其从事本项目的工作人员，在项目运管过程中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的采购合同有关的设备、材料、分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买采购合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方或甲方工作人员有违反本合同第二条规定的，乙方有权向水利行政主管部门、纪检监察部门和甲方检举揭发，并要求甲方或甲方工作人员赔偿由此造成的损失。

（二）乙方或乙方工作人员有违反本合同第三条规定的，甲方可提请行政主管部门按照相关规定给予相应的处理。

第五条 本合同与工程建设合同一并签订、保管，经双方签署后立即生效。本合同规定的权利义务为双方签署之日起至该项目验收合格时止。验收结束后三年内，如发现乙方在项目运管期间有向甲方工作人员行贿等严重违法行为的，甲方保留向乙方追究的权利。

第六条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

第七条 本合同一式捌份，由甲、乙双方各执肆份。

甲方单位：（盖章）                      乙方单位：（盖章）

法人代表或委托代理人（签字盖章）：        法人代表或委托代理人（签字盖章）：

年   月   日                                          年   月   日

附件2

安全生产目标责任书

为在                       （项目名称）的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目的招标单位     （以下简称“甲方”）与运管公司                  （以下简称“乙方”），特此签订安全生产目标责任书：

第一条 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行运管承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（四）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条 乙方职责

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行运管承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

（六）乙方应有健全的安全管理制度，包括各工序的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）乙方在运管期间所使用的各种设备及工器具等均应由乙方自备。如乙方必须租赁，应由双方有关人员办理租赁手续。乙方应取得设备和工器具借出方对借出的设备和工器具确实完好并符合安全要求的保证。应取得设备、工器具使用特殊说明的书面资料，并应签订租赁合同。乙方对借入的设备、工器具必须进行检验，并做好检验记录。乙方一经接收，设备和工器具的保管、维修即由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故及施工难度大、危险性大的部位的运行管理时，应事先制定施工安全技术措施，经甲方审查同意后实施。乙方必须严格按有关安全要求规定组织实施。

（十一）乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条  违约责任

如因乙方违约造成安全事故，乙方承担所有后果。

本合同一式捌份，合同双方各执肆份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目验收后失效。

甲方单位：（盖章）                            乙方单位：（盖章）

法人代表或委托代理人：                        法人代表或委托代理人：

年   月   日                                   年   月   日

第七章  投标文件格式

附件1：所有投标文件的外包装封面格式

磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格审查文件/技术商务文件/报价文件/电子备份文件......

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年   月    日

附件2：所有投标文件封面格式

- 正本/副本

磐安县2025年文溪活动坝运行管理项目

资格审查文件/技术商务文件/报价文件/电子备份文件......

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月    日

附件3：政府采购供应商诚信承诺书

政府采购供应商诚信承诺书

科信联合工程咨询有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的            项目（招标编号：     ）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件4：无围标串标等负面行为承诺书

无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其他投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目公共资源交易活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件5：《供应商市场行为信誉情况承诺书》：

供应商市场行为信誉情况承诺书（申明书）

| 投（竞）标供应商名称 |  |  |  |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  |  |  |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无受到所在地检察机关行贿犯罪档案记录的。 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被区县级及以上人民法院列入失信被执行人名单状态的 |  |  |  |  |  |
|  | 供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员有无被“信用浙江”网或“中国信用网”被列入不良行为记录的 |  |  |  |  |  |
|  | 有无受到财政部门处理、公告的不良行为；有无受到司法机关、市场监管等部门不诚信公告（不在公告期但在三年内） |  |  |  |  |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录（重大违法记录包括：（一）县级以上行政机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在（财库2022-3号）《关于较大数额罚款》以下的除外。（二）各级司法机关对供应商或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决） |  |  |  |  |  |
| 投标供应商 声 明 |  | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (电子签章） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.本表格内容须如实填写；

2.本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无”，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）；

附件6：投标单位情况表：

投标单位情况表

投标单位：                                        填表日期：

| 单位名称 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 传真 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 企业性质 |  |  |
| 企业法人 |  |  | 资质等级 |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 员工： 人 | 技术工人： 人 |  |  |
|  |  | 高级技师： 人 | 工程师： 人 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 营业面积 |  |  |
|  | 固定资金 |  | 维修网点 |  |  |
| 单位简历 |  |  |  |  |  |
| 优势及特长 |  |  |  |  |  |

附件7：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                   （招标采购单位名称）：

我         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加                  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                          法定代表人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证扫描件：

投标人电子签章：

年      月    日

附件8：法人身份证相关材料

法人身份证相关材料

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：    性别：     年龄：      职务：

系            (供应商名称）                         的法定代表人／负责人。

特此说明。

供应商：                     (盖章）

日  期：   年   月   日

法定代表人身份证扫描件

国徽面粘贴处

个人信息面粘贴处

附件9

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX项目【项目编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名）：

日期：  年  月   日

附件10：联合投标相关文件格式（本表允许联合体投标时适用）

联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

各方经协商，就响应                 组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

方为     企业（此处填中型、小型、微型），预计本次承当的合同金额为   %。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式四份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

| 甲方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 | 乙方单位： （公章） 法定代表人：（签章） 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件11:

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据       与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权    为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件12

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：1.声明函应按上述内容及格式填写，不得修改。

2.残疾人福利性单位参与政府采购活动的，提供《残疾人福利性单位声明函》相关材料的，视为小微企业，报价分计算时对投标报价给予相应的扣除。如中标，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果公告一同公告。

3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件13

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效文件。

附件14：评分响应表格式

评分响应表

投标单位名称：

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 自评得分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标单位根据所投标项的评分表内容，按此格式提供评分响应表，每本技术商务文件一份，置于技术商务文件第1页。

2.投标人在标注页码时，应如实准确地标注“详见哪一页”，因投标人页码标注错误，导致专家误评、漏评的风险由投标人承担。

附件15：投标声明书格式

投标声明书

致（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我　　　　　（姓名）系　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：      。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请做出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件16：类似业绩

同类项目业绩汇总表

| 项目名称 | 项目规模 | 合同金额 | 项目建设单位 | 项目单位联系人及联系电话 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件17

项目负责人情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3、项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 完成年份 |  | 获奖情况 |  |

注：1.此表所列人员如需更换，须经采购人同意。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件18：项目组成员

项目组成员情况表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格证书 | 经验及承担过的相关服务的项目 | 拟担工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表可以根据人数进行增减调整。

2.需按技术商务文件评分表中的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件19

投标函

致：（采购人名称）：

根据贵方（项目名称）（项目编号）（标项） 的招标文件要求，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件：

政府采购云系统提交电子加密投标文件   份；

提交备份电子投标文件（打包压缩加密）   份；

据此函我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.如果我方中标，将派出（姓名及身份证号码），作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

4.我方的投标有效期自在开标日起     天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可按相关规定处理我方。

5.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

6.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的相关材料。

7.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8.我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人盖章(电子签名）：

日      期：

附件20

开标一览表

单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目负责人 |  |
| 投标报价 | （大写）： 元 （小写）：¥ 元 |

注1.▲报价请精确到元，不得出现元后面的报价。

2.▲报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其报价文件不进入评审。

3.▲投标报价是履行合同的最终价格，投标方的投标报价为整个采购项目的总报价，包括人员工资、福利、各种社会保险、人员食宿与交通、人员培训、专用设备（仪器）及工具、耗材费用、巡查、保洁、维修费、养护、服装、企业管理费、利润、规费、税金、风险费用、招标代理费等，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不作调整。

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

附件21

- 投标分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目编号：

单位：人民币元

投标分项报价表内容要求：

1、投标人需按实际对产生商务报价的分项详细列表说明。

（表格请按招标文件相关服务内容和要求自行设计）

投标人全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或签章）：

日期：       年    月    日

# 附件22

- 分包意向协议

（投标人名称    ）若成为（项目名称     ）(招标编号：   ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称    ）与（所有分包供应商名称    ）达成分包意向协议。 （投标人名称    ）负责签署投标文件，（投标人名称     ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称       ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等

二、分包标的及数量

（投标人名称     ）将   工作内容   分包给（分包供应商名称      ），（分包供应商名称       ），具备承担  工作内容  相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称       ）的合同份额占到合同总金额     %以上。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

……

日期：    年  月   日