国内公开采购文件

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

项目名称：2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目

采 购 人：慈溪市庵东镇人民政府（盖章）

代理机构：宁波市国际招标有限公司（盖章）

备案单位：慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室（盖章）

编制日期：2025年01月

温馨提醒

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

2、如供应商到开标现场解密的，请自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	4

第三章  评标办法及标准	12

第四章  合同样本	22

第五章  招标内容与技术需求	25

第六章  商务条款	33

第七章  附件	34

- 第一章  招标公告

发布时间：2025年01月17日

项目概况

2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年02月13日09：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

项目名称：2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目

预算金额（元）：1752500

最高限价（元）：/

采购需求：

标项名称：2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务

数量：1

预算金额（元）：1752500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求。

备注：具体采购需求详见招标文件。

合同履约期限：标项1：本次招标服务期限三年，合同一年一签，每年考核合格，经采购人同意，可续订下一年合同。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年01月17日至2025年01月24日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）获取采购文件前，供应商应在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：95763，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。（3）通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供阅览使用，供应商应在规定的采购文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取采购文件，未在规定的采购文件提供期限内或未按上述方式获取采购文件的，其投标均视为无效，并不得对采购文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02月13日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年02月13日09：30

开标地点（网址）：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）/政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。（4）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参加参与承接政府购买服务。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：慈溪市庵东镇人民政府

地址：慈溪市邮电路427号

传真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-63078935

质疑联系人：唐老师

质疑联系方式：0574-63078935

2.采购代理机构信息

名称：宁波市国际招标有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七、八楼

传真：/

项目联系人（询问）：陈洁、刘晓晓

项目联系方式（询问）：0574-87307605

质疑联系人：姜春辉

质疑联系方式：0574-87198579

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波前湾新区发展和改革局

地址：宁波前湾新区兴慈一路296号

传真：/

联系人：单老师

监督投诉电话：0574-63471511

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本采购文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指慈溪市庵东镇人民政府。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商（投标人）”系指提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务内容以及其他类似的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指宁波前湾新区发展和改革局。

6、“▲”系指实质性响应条款。

7、合格的投标货物或服务：

7.1应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。采购文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，供应商应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

7.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

7.3供应商应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由供应商承担。

▲三、供应商的资格要求

详见招标公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

1、投标报价包括但不限于人工费用（含各种社会保障缴费）、设备配备和折旧费、绿化管理费、肥料、苗木补种、抗旱、抗台时大型养护机械的服务费、管理费、税费、保险费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所需的全部费用。供应商报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。

2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的费用。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。有效期自开标日起计算，不能小于采购文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成及制作

1、投标文件的组成：

A、资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

A3、中小企业声明函；

A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

A6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、商务和技术文件

B1、投标函；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、商务条款响应表；

B5、技术条款响应表；

B6、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B7、供应商认为需要的其他资料。

C、报价文件

C1、开标一览表；

C2、分项报价表；

C3、供应商认为需要的其他资料。

供应商应对投标文件编制目录和评分索引表以方便查询。

2、投标文件的制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。

▲九、投标文件的签署盖章

1、采购文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字或盖章部分由法定代表人或授权代表签字或盖章（或加盖对应法定代表人或授权代表的电子签名或签章）后扫描上传。授权代表签字或盖章的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

十、投标文件的编制、密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、电子备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：                “电子备份投标文件”            ；

（2）项目编号：             ADCG202501（NBITC-202510425G）   ；

（3）项目名称：2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                          ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                            。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字（或盖章）。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求：

▲（1）电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

（2）电子备份投标文件：供应商于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封，采用现场递交或邮寄送达方式递交。

方式一：现场递交方式，供应商可安排授权代表在投标截止时间前将投标文件送至开标地点：慈溪市庵东镇文体中心北四楼（慈溪市庵东镇邮电东路往东）。投标文件递交时须同时递交供应商的法定代表人（或其授权代表）联系方式，并保证投标期间联系方式畅通。

方式二：邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼015室），联系方式：刘晓晓，0574-87307605。供应商邮寄后请将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：349534963@qq.com），并致电代理机构，以便代理机构查询物流记录。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号，因邮寄造成电子备份投标文件密封破损而不符合竞争性采购文件对投标文件的密封要求、或邮寄过程中导致电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其投标文件。各供应商自行考虑邮寄在途时间，投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

（3）电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，供应商又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在采购文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，视为投标文件撤回）。无论是否启用备份电子投标文件，备份电子投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份电子投标文件或所提供的备份电子投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）在政府采购云平台开启供应商解密后的“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、报价文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审；

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等。

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

十三、评标

1、采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、采购文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对招标公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见招标公告。

▲十六、预算金额和最高限价

1、本项目预算金额为：1752500元/年。投标报价超过预算金额的作无效投标处理。

十七、招标代理服务费

1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标代理服务收费标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标供应商收取招标服务费。

2、中标供应商应在本公司发出中标通知书5个工作日内向本招标公司支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：94090154800000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

5、本文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

6、本采购文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分，按照综合得分由高到低进行排序，推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标委员会

2.1采购人依据相关规定组建评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

2.2评标委员会将按照采购文件要求，只对初步确定为实质上响应本采购文件要求的投标进行评标和比较。并且只依据投标文件内容本身的响应情况进行评审，不考虑开标后的任何补充声明、修正的方案。

三、评标程序

3.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

3.2比较与评价：评标委员会根据“附表3评分标准（兼评委打分表）”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数，第三位四舍五入）。

3.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

▲修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.4综合评估：经过初步审查、比较，评标委员会成员按照评分标准（兼评委打分表）规定的内容和分值设置以记名方式独立评定打分，汇总各评委对各供应商的评分，取算术平均值（小数点后保留二位数）即为各供应商的综合得分。

3.5推荐中标候选人

评标委员会根据供应商综合得分由高到低进行排序，向采购人推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

3.6确定中标供应商

代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定排序第一名的为中标供应商。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新采购。

四、投标的澄清

4.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

4.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

4.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

五、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

六、重新招标

各标段有下列情形之一的，采购人将对该标段重新招标：

6.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

6.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

6.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（附件一）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）； |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业。 | A3、中小企业声明函； A4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）； |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法失信主体信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：                            符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标函”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字（或盖章）的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字（或盖章）的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 本项目预算金额为：1752500元/年。投标报价超过预算金额的作无效投标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 4 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 9 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 10 | 本项目不接受联合体。 | 供应商非联合体。 |
| 11 | 两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号4-序号11在政采云上无须添加关联点。

附表3：

评分标准（兼评委打分表）

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务分90分 | 1、根据供应商的总体管理服务方案进行评议：（8分） 对本项目管理的组织框架，岗位安排，管理的规章制度，总体管理方案进行评审，内容齐全、完整，方案科学、合理，可操作性强的得8分； 内容基本完整，方案基本科学、合理，具有可操作性的得6分； 内容不齐全、混乱，方案欠科学、合理，可操作性欠缺的得4分。 | 8 |
|  | 2、根据供应商的河道周边绿化养护服务方案进行评议：（8分） 针对本项目的河道周边绿化养护服务方案进行综合评议，实施方案科学合理且完全能满足本项目需求，可操作性强的得8分； 服务方案基本能满足本项目需求且具有可操作性的得6分； 服务方案存在缺陷或缺项，不能满足采购人需求的得4分。 | 8 |
|  | 3、根据供应商制定的绿地修剪、施肥、除草、松土、浇水、死亡植株补种管理措施方案的合理可行程度，重点突出情况及可操作性进行评议：（8分） 方案科学合理且完全能满足本项目需求，可操作性强的得8分； 方案方案基本能满足本项目需求且具有可操作性的得6分； 方案方案存在缺陷或缺项，不能满足采购人需求的得4分。 | 8 |
|  | 4、根据供应商制定的抗台、抗旱、防冻、扶直加固管理措施方案的合理可行程度，重点是否突出情况及可操作性进行评议：（8分） 方案科学合理且完全能满足本项目需求，可操作性强的得8分； 方案方案基本能满足本项目需求且具有可操作性的得6分； 方案方案存在缺陷或缺项，不能满足采购人需求的得4分。 | 8 |
|  | 5、评委根据供应商对本项目制定的绿化养护月度、季度计划方案，管理措施合理可行程度，重点是否突出情况及可操作性进行评议：（8分） 方案科学合理且完全能满足本项目需求，可操作性强的得8分； 方案方案基本能满足本项目需求且具有可操作性的得6分； 方案方案存在缺陷或缺项，不能满足采购人需求的得4分。 | 8 |
|  | 6、根据供应商制定的绿化病虫害防治管理措施方案的合理可行程度，重点是否突出情况及可操作性进行评议：（6分） 方案科学合理且完全能满足本项目需求，可操作性强的得6分； 方案方案基本能满足本项目需求且具有可操作性的得4分； 方案方案存在缺陷或缺项，不能满足采购人需求的得2分。 | 6 |
|  | 7、根据供应商提供的服务人员稳定性保障措施方案进行评议：（6分） 根据员工录用、考核、奖罚、淘汰等措施进行综合评定，内容齐全、完整，方案科学、合理，可操作性强的得6分； 内容基本完整，方案基本科学、合理，具有可操作性的得4分； 内容不齐全、混乱，方案欠科学、合理，可操作性欠缺的得2分。 | 6 |
|  | 8、根据供应商提供的对后续服务等方面的优惠承诺、服务指标承诺以及其他特色服务等情况进行评议：（5分） 对后续服务给予了优惠服务承诺并提供了符合本项目情况的特色服务的得5分， 对后续服务给予了较大优惠服务承诺、提供了基本符合本项目情况的特色服务的得3分， 对后续优惠服务承诺、特色服务欠缺的得1分。 | 5 |
|  | 9、工具、设备的投入、维修及保养等方案（3分）： 根据拟投入本项目的工具、设备的投入、维修及保养等方案进行综合评议，拟投入设备优于本项目基本要求且能切合项目实际需求、数量充足，维修及保养方案科学合理的得3分； 拟投入设备基本符合本项目基本要求，维修及保养方案基本科学合理的得2分； 拟投入设备不符合本项目基本要求，维修及保养方案欠缺的得1分。 | 3 |
|  | 10、根据供应商针对本项目提供的设备配置方案进行评议：（16分） （1）核定载重8吨以上（含8吨）洒水车，每辆得2分，最高得8分； （2）登高车、垃圾清运车、皮卡车、普通客车，以上4种车辆具备一个种类得1.5分，最高得6分； （购置发票或车辆行驶证不能体现车辆特征的，须提供车辆功能证明材料，否则本项目不得分） （3）割灌机、绿篱机、喷药机、油锯，以上4样设备每具备一个种类得0.5分，最高得2分。 设备为自有的须提供购置发票（买方须为供应商）或车辆行驶证（所有人须为供应商）；设备为租赁的须提供租赁协议及租赁发票（注：发票的时间、行驶证发证日期或租赁协议签订的时间均须在本项目采购公告发布时间之前）投标文件中提供相关证明材料扫描件加盖供应商公章。 | 16 |
|  | 11、根据供应商拟投入本项目的团队人员情况进行综合评议：（9分） （1）项目负责人（3分）： 拟派项目负责人具有园林绿化相关专业中级及以上职称，或市政专业二级建造师及以上证书的得3分。 （2）拟投入的绿化养护人员配备及管理方案（6分）： 根据《第五章 用户需求书》编制拟投入本项目的各类人员（含作业车辆驾驶员）数量、岗位及岗位落实情况和稳定性保障方案、人员培训方案： 方案内容编写清晰、完善，符合现状，任务了解程度深入、科学、合理，可操作性强，完全满足保洁需求的得6分； 方案内容较清晰、齐全，对项目了解程度较好，合理、操作性较强，能满足保洁需求的得4分； 方案内容基本完整，基本能满足保洁要求的得2分。 投标文件中提供身份证、学历证书、职称或资格证书等证明材料扫描件加盖供应商公章，以及供应商自2024年10月至2024年12月为相应人员缴纳社保的证明材料扫描件加盖供应商公章。 | 9 |
|  | 12、体系证书：（4分） 供应商具有职业健康管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、诚信管理体系认证证书的，每提供一种得1分，本项最高得4分。 投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件及证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询状态为“有效”的网页截图扫描件加盖供应商公章。 | 4 |
|  | 13、业绩：（1分） 2022年1月1日（合同签订时间为准）至今，供应商承担过城市公共绿地养护业绩的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。 投标文件中提供合同扫描件加盖供应商公章，同时提供中标（成交）通知书扫描件或网上结果公示截图或合同履行期间内任一期的税务发票结算证明（发票开具时间须在本项目公告发布之日前）扫描件加盖供应商公章，未提供证明材料的不得分。 | 1 |
| 价格分10分 | 参与评审的价格=评标价 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分10分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 | 10 |
| 综合得分（100分） |  |  |

注：无相应方案、措施或表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                               年  月  日

- 第四章  合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

经过公开招标，确定         （乙方） 为           （项目名称）的中标供应商，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

第一条  合同事项

本合同就甲方委托乙方管理的事项仅做如下简要说明，具体详见甲方发出的招标文件及乙方针对本项目的投标文件。

第二条  合同文件组成及解释顺序

1、下列文件一起组成本合同文件：

（1）本采购合同及其补充协议（如有）；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其修改、补充文件（如有）；

（4）询标承诺、询疑答复；

（5）投标文件及其补充文件；

（6）双方来函。

2、合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。除上述合同顺序外，合同文件之间有矛盾的，以较后时间制定的为准。

第三条  服务期限

1、本次招标服务期限三年，合同一年一签，每年考核合格，经甲方同意，可续订下一年合同。

2、本合同服务期限自    年   月   日至    年   月   日止。

第四条  合同金额及费用支付

1、本合同金额为（大写）：人民币         元/年（小写：￥            元/年）。

（1）合同总价包括（但不仅限于）完成招标文件“第五章  用户需求书”规定的本次招标需求所需的所有费用，即甲方不再支付其他任何费用。

（2）政府采购合同履行过程中，甲方需增加合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、付款方式：服务费按季度支付，经甲方审核无误后，乙方提交有效正规税务发票给甲方作为付款凭据后30天内予以支付，考核中扣罚、奖励的款项及违约金、赔偿金等在支付服务费时兑现。

每季度支付费用=合同金额/4个季度-考核中扣罚的款项及违约金、赔偿金

甲方根据乙方实际服务质量，认为按招标文件人员配置仍不能达到招标文件中采购质量要求的，甲方有权要求乙方增派人员以确保服务质量，但不得增加费用。

第五条  履约保证金：

1、履约保证金金额：供应商提供的履约保证金为合同金额的1%。

2、履约保证金形式：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函、履约保证保险。

3、履约保证金退还：在合同签订后15天内提交，合同期满扣除供应商应支付的违约金和应承担的赔偿款5个工作日内退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

4、履约保证金的扣罚：因乙方原因致使甲方终止或解除合同的扣除全部履约保证金；因乙方原因致使服务质量不符合项目要求的，情节轻微的每次扣罚5‰的履约保证金，情节较重的每次扣罚10‰的履约保证金；同样的质量问题第二次出现的加倍扣罚。

第六条  其他约定：

甲方根据绿化养护标准，对乙方养护情况实行考核，根据考核结果支付养护费。乙方根据绿化养护标准，实行专业养护。

第七条  违约责任：乙方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同。确有特殊情况的，须提前两个月向甲方书面申请，经甲方同意后，方可终止合同，同时酌情赔偿经济损失。因乙方不能保证工作质量，或发生重大差错事故或有转包和分包情况的，甲方有权终止协议，乙方承担全部责任。

第八条  争议的解决：本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协调解决，协商不成时，双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

第九条  合同生效及其他

1、本协议未尽事宜，双方协商解决，并做书面补充协议（如新增加绿化养护区块、调整绿化养护单价、变更绿化养护时限、增加或减少现有绿化养护面积等），补充协议与本协议文本具有同等效力。

2、本协议经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

3、本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

4、本合同一式柒份，甲乙各执叁份，一份送慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室存档。

第十条  本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

地址：                                         地址：

法定代表人（或授权委托人）：                   法定代表人（或授权委托人）：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

签订地点：                                     签订日期：    年    月    日

- 第五章  招标内容与技术需求

一、养护清单

| 序号 | 养护区域 | 面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庵东镇马潭路村镇级河道绿化项目绿化养护 | 1850 |  |
| 2 | 庵东镇四灶浦江（滨海大道-老七塘路）两侧景观绿化养护 | 55165.47 |  |
| 3 | 四灶浦江浦东段（河道东岸老七塘公路至崇寿镇交界）河岸绿化养护 | 3200 |  |
| 4 | 庵东镇镇级河道.道路绿化养护-新舟区块（七塘公路-中兴一路） | 7559 |  |
| 5 | 庵东镇镇级河道.道路绿化养护-兴陆区块（中兴一路-滨海一路） | 14320 |  |
| 6 | 庵东镇小陆中湾南段及七塘江西段治理工程（河岸绿化部分）绿化养护 | 15449.8 |  |
| 7 | 庵东镇镇级河道.道路绿化养护-陈家路区块（七塘公路-杭甬高速复线北） | 8797 |  |
| 8 | 八塘江南岸（杭州湾大道-西三）绿化养护及八塘江节点改造绿化养护 | 65535.3 |  |
| 9 | 沈海高速沿线水系景观工程-水中湾江（七塘公路-沈海高速）一期工程绿化养护 | 66615 |  |
| 10 | 庵东镇东三葡萄产业园基础设施改造提升工程(场地设施部分）绿化养护 | 17590.2 |  |
| 11 | 庵东镇西部现代农业园基础设施提升工程（一期景观部分）绿化养护 | 27083 |  |
| 12 | 庵东镇华星大道两侧综合改造提升工程绿化养护 | 14852.36 |  |
| 合计 |  | 298017.13 |  |

- 二、人员配备要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 常驻于项目部并规范相应的养护责任制，安排作业人员日常工作及规范齐全台账资料 | 养护管理人员必须有相关的绿化养护经验。 |
| 2 | 专职养护工 | 7人 | 绿地保洁（养护区域内白色垃圾等清理）、修剪、除草、松土、施肥、防病虫害、施药、抗旱、浇水、防冻、扶直加固等。 | 要求具有相应的安全知识和技术技能经培训合格后方可上岗作业。 |

- 三、服务要求

1、为确保养护质量，供应商养护的绿地要落实专人进行动态养护管理，全天候作业，发现重大问题时（如树木倾倒、病虫害、干旱、受灾、火灾、杂草荒芜造成的林木损害、园林设施被盗、损坏等）应及时向供应商汇报并进行修复。

2、供应商在养护期间，必须采取周密的安全生产措施，以避免对工作人员、公众造成损害，若因供应商操作或养护不当造成人身及其它财产损失的，由供应商承担一切责任。

3、供应商对于服务区域内铺装景观及园路等，需要保持干净整洁、及时除草，如有损坏及损毁需要供应商及时自行修复。

4、供应商对于服务区域内草地保持草花生长良好，每年进行4-6次修剪及除草（芦苇、藤蔓类植物等需要连根清除），日常保持整洁，美观。

5、供应商应及时清理河道周边绿化范围内的垃圾，并运送指采购人指定地点进行处理。

6、完成采购人安排的临时性养护服务任务、且必须在规定时间内完成。

- 四、其他要求

1、合同签订后，相关人员必须在15个工作日以内到位，供应商需为服务人员投保意外伤害保险。

2、供应商需日常对绿地修剪、施肥、抗台、抗旱、防冻及防治病虫害等相关养护工作给予养护人员日常管理和技术指导，并直接供应肥料，每年至少施肥两次以上。

3、供应商针对台风制订应急方案，包括以下内容：

3.1人员方面。确保能第一时间联系到足够的工人进行及时的灾后恢复工作。如果找不到相对应抢救人员，将扣除当月养护费用5%，之后造成损失由供应商承担。

3.2工器具方面。确保有足够量的作业器具配备，以应对灾后等特殊情况下的应急养护工作。

3.3消耗性材料方面。抗风桩、绑扎带、铁丝、农药、薄膜、黑纱网、润滑油等均要有一定量的储备，便于救灾过程中快速调用及补充。

3.4通讯工具方面。做好防湿措施。

3.5安全措施方面。配备养护工作服、配备安全帽、安全带、防护镜、线手套、手袖、草帽（防晒）、雨衣、雨鞋，做好防高空落物伤头、防木屑溅射伤眼、防工具伤手、防树枝伤脚等安全措施。确保工器具的使用和操作符合要求，减少甚至杜绝故障现象和人身伤害事件的发生。

4、台风之后的绿化养护处理方案:

4.1及时清理、扶正和加固乔木支撑

积水消退时，应尽快清除积存在树木周围的杂草、落叶、杂物等漂浮物，清理绿地内的倒伏、死亡植株，对绿地内乔灌木进行一次全面的扶正修剪，对于台风折断的树木进行修剪及加固。

4.2注意地下积水的排涝及防腐

- 五、考核办法

每三个月考核：采用定期考核、日常巡查考核相结合的办法。总分为100分，其中定期考核占70%，日常巡查考核占30%。每三个月考核达到90分及以上为合格。每三个月考核得分低于70分（含），采购人有权无条件解除合同。定期考核、日常巡查考核的打分依据均为《庵东镇绿地养护质量考核表》。

（1）定期考核：每三个月一次，由采购人组成绿化考核小组对供应商绿化养护区域内随机抽查，现场考核打分。考核人员依据《庵东镇绿地养护质量考核表》进行打分。对发现的问题责令供应商限期整改，供应商将整改完成情况报采购人，采购人再行核查。供应商未报送整改回复、未完成整改或整改不合格的，将进行双倍扣分，扣分计入当季考核分值。

（2）日常巡查考核：由采购人日常巡查人员对供应商绿化养护区域进行日常的巡查考核。巡查人员依据《庵东镇绿地养护质量考核表》进行考核打分，发现问题及时告知供应商，并书面通知供应商限期整改。日常巡逻考核扣分方式，采购人日常巡逻人员发现问题即进行扣分，并书面通知供应商限期整改，在整改期限内未完成整改或整改不合格的进行双倍扣分，并第二次书面通知供应商；若在规定期限内仍未完成整改或整改不合格的，进行四倍扣分，以此类推直至整改合格或者分数扣完为止。

（3）每12个月考核：为每三个月考核一次的分数取平均值，考核达到90分及以上，视为合格。考核低于90分（不含）时，每减少1分，扣暂扣养护费总额的1%，扣完为止，且采购人有权无条件终止合同。考评验收按《庵东镇绿地养护质量考核表》执行。合同到期前5天由采购人组织验收。

- 六、项目变更

供应商在养护期间内，发生以下事件时供应商可以提出变更，但变更总费用不得超过中标价的10%且需报财政部门审核同意：①采购人有新增养护区域，根据中标单价和双方代表共同到场确定面积及范围，待确定好变更造价后，可直接发包给供应商进行养护承包；②养护区域的绿化更新、改造、非供应商责任补植花卉树木（不可抗力事件除外），以及布置节日花坛、设置园林小品等应采购人要求新增的项目，由双方代表共同到场确定项目实施内容，待确定好变更造价后，双方可直接订立补充协议，由采购人提供苗木及种植土费用，其余如人工及后续养护等项目相关费用都由供应商自行承担。③由于极端气候原因引起的自然灾害等（如遇到12级以上台风、夏季连续干旱30天以上且高温35°以上、冰冻极寒天气等不可抗力事件）不可抗力造成的绿地、林木的损失，1000平方米以内有供应商自行承担费用补植；面积大于1000平方米的由采购人和供应商双方共同到场确定，待确定好变更造价后，双方可直接订立补充协议，由采购人负责苗木、种植土及人工等费用，后续养护费用由供应商自行承担。因为人为原因引起的火灾所造成的林木死亡，供应商应无条件立即补植，所有的补植费用均由供应商承担，并且由于管理不当，采购人要扣当月考核分数5分。

庵东镇绿地养护质量考核表

养护路段：                                                                                                                      考核月份：

| 项目 | 考 核 标 准 | 考 核 评 分 办 法 | 标准分 | 扣分 | 评定得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 绿 化 养 护 质 量 |  | 60分 |  |  |
| 1、 乔木及 行道树 养护 | 1.1树冠完整、骨架均匀，生长态势良好，无明显病枯枝，下垂枝，高叉、萌芽徒长枝控制在30CM内 | 树冠不完整扣0.1分/株，病虫一株扣0.1分/株，明显枯枝一枝扣0.1分，徒长枝＞30CM扣0.1分/枝 | 10分 |  |  |
|  | 1.2施肥和病虫害防治及时性、有效，常见虫危害在5%以下 | 叶上有虫粪虫网灰尘扣0.1分/株，明显病虫危害每株扣0.1分/株 | 5分 |  |  |
|  | 1.3新种树成活率在95%以上，老树保存率在98%以上，无死树 | 新种树死株扣0.1分/株，老树减少1株扣0.5分，死树未处理扣1分 | 5分 |  |  |
|  | 1.4新树种及时扶正，倾斜度不超过10度，株距10CM以内，规格一致 | 缺株1株扣0.1分，新种倾斜度超过10度一株扣0.05分 | 5分 |  |  |
|  | 1.5树穴杂草清理及时，无积水，无杂物，主要形象路段树穴植地被，无露土 | 高杂草＞15CM一处扣0.1分，有杂物扣0.05分，形象路段，树穴无地被、露土一处扣0.1分 | 10分 |  |  |
| 2、 绿 化 带 养 护 | 2.1绿篱、色块整齐，高度控制得当，生长良好，无缺陷，徒长枝控制在10CM以下 | 绿篱、色块不整齐扣0.1分/2米，破残、缺株、死株扣0.2分/m2(累计)，杂草扣0.1分/m2（累计）；生长较差影响景观的扣1-3分。 | 5分 |  |  |
|  | 2.2造型植物保持优美形态，生长旺盛，无明显残缺，徒长枝控制在10CM以下 | 每棵残缺＞10%扣0.1分，＞20%扣0.2分，每株徒长5CM扣0.1分 | 5分 |  |  |
|  | 2.3草坪盆花换花及时，开花率一般要求达到30%以上，无明显枯叶残花 | 枯叶、残花未清理扣0.3分/处，残花严重扣1分； | 5分 |  |  |
|  | 2.4草坪生长良好，高度控制适宜，无明显杂草，残缺和积水 | 高度超过扣0.1分/10m2，裸地扣0.1分/m2,生长较差扣2-4分。 | 2分 |  |  |
|  | 2.5植物病虫害防治及时，主要常见病虫危害在5%以下 | 绿篱色块病虫害扣0.2分/m2，草坪扣0.2分/m2 | 8分 |  |  |
| （二） | 市 容 清 卫 标 准 |  | 25分 |  |  |
| 3、 清卫 管理 | 3.1绿化生产垃圾须当日产当日清，不影响道路通畅。绿化带清扫及时，无明显纸屑、果壳、杂物 | 绿化作业生产垃圾清理不及时0.5分/处，发现明显纸屑、果壳、杂物一处扣0.1分，清理不及时导致道路不通畅的扣2－4分。 | 8分 |  |  |
|  | 3.2树穴保洁、无果壳、垃圾，实施12小时保洁制；重点形象路段实施6小时保洁制 | 发现果壳、垃圾等处理不及时一处扣0.5分，垃圾杂物较多严重影响景观的扣1－3分 | 5分 |  |  |
|  | 3.3街道树整齐无邦扎物，无挂牌架线现象 | 发现绑物、挂牌、架线一处扣0.1 | 5分 |  |  |
| 4、景观设施 | 4.1绿地内景观铺装需定期检查维护，无破损残缺 | 景观铺装破损一处扣0.1分 | 2分 |  |  |
|  | 4.2绿地内景观灯光装饰完整，无破损、丢失 | 灯光不亮或破损一处扣0.1分，丢失扣0.2分 | 5分 |  |  |
| （三） | 管 理 标 准 |  | 15分 |  |  |
| 5、 管理 制度 到位 | 5.1养护管理按月制定计划、建立台帐、落实专职养护人员，场地内管理人员和养护人员要统一着装、挂牌上岗 | 每月无计划扣1分，无台帐扣1分，检查无养护人员、管理人员扣3分，发现管理人员未统一着装、挂牌上岗一次扣0.5分 | 5分 |  |  |
|  | 5.2各项规章制度健全，责任明确，无安全事故 | 无制度规章扣1分，发生安全责任事故视情节轻重扣1-5分 | 5分 |  |  |
|  | 5.3养护管理及时有效 | 接到管理单位或群众反映问题后，二小时内未进行处理的一次扣2分 | 5分 |  |  |
|  | 合 计 |  | 100分 |  |  |

备注：项目标准分为参考分，扣分按考核评分办法，不设底限，考核得分90分及以上为合格，全额获得考核养护费，不足90分的按扣分比例扣除养护费。

养护负责人：                                              考核人签名：                                             年     月    日

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| - 1 | 服务期限：本次招标服务期限三年，合同一年一签，每年考核合格，经采购人同意，可续订下一年合同。 |
| - 2 | - 付款方法和条件：详见合同条款第六条。 |
| - 3 | - 履约保证金金额：供应商提供的履约保证金为合同金额的1%。在合同签订后15天内提交，合同期满扣除供应商应支付的违约金和应承担的赔偿款5个工作日内退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。 |
| - 4 | - 履约保证金形式： - 可选择：银行汇票（电汇）、现金、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）、银行保函、履约保证保险。 |
| 5 | 授予合同： ①中标通知书发出之日起30天内，中标供应商应按照采购文件的规定、中标供应商的投标文件及中标通知书确定的金额签订合同。 ②中标供应商需将合同至慈溪市庵东镇公共资源交易管理办公室存档。 ③中标供应商如不遵守招标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，给采购人造成损失的还应当予以赔偿。 |

- 第七章  附件

A、资格文件

封面

2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（资格文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

A1关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）扫描件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件扫描件加盖供应商公章）；

- A3中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业：详见采购文件第三章。

供应商（盖章）：

日          期：

A4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日          期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

A5、监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）的：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有需提供）；

A6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

B、商务和技术文件

- 封面

2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（商务和技术文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

B1投标函

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目（项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G））招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守采购文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：                                  ；

单位性质：                                    ；

地址：                                        ；

成立时间：          年           月           日；

经营期限：                                     ；

姓名：         ；  性别：         ；  年龄：         ；  职务：         ；

身份证号码：                    。

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

附：法定代表人身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目，项目编号为ADCG202501（NBITC-202510425G），其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日           期：

附：

授权代表姓名：                 ；

授权代表身份证号码：                            ；

职务：                ；

详细通讯地址：                                  ；

传真：         ； 电话：         ； 邮编：          。

后附：授权代表身份证扫描件（如不在同页，需加盖供应商公章）

B4商务条款响应表

项目名称：2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章 商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术条款响应表

项目名称：2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第五章  招标内容与技术需求”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B6、第三章“评标办法及标准”中“评分标准（兼评委打分表）”要求提供的资料（如有需提供）；

B7、供应商认为需要的其他资料。

部分格式如下：

（一）项目组主要成员情况表

项目名称：2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 本项目职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

- 日          期：

C、报价文件

封面

2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

所投标项（如有多个标项须填写）：________

投标文件

（报价文件）

供应商全称：（加盖单位公章）

年   月   日

C1开标一览表

项目名称：2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

| 标项 | 服务名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务 | 大写： 元/年 小写： 元/年 |

注：

1、本表所填内容与政采云系统“开标一览表”中录入的内容不一致的，以上传的盖章版投标文件中本表所填内容为准。

2、本项目预算金额为：1752500元/年。投标报价超过预算金额的作无效投标处理。

供应商（盖章）：

日          期：

C2分项报价表

项目名称：2025年度庵东镇河道周边绿化养护服务采购项目

项目编号：ADCG202501（NBITC-202510425G）

单位：元

| 序号 | 养护区域 | 面积（㎡） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庵东镇马潭路村镇级河道绿化项目绿化养护 | 1850 |  |  |  |
| 2 | 庵东镇四灶浦江（滨海大道-老七塘路）两侧景观绿化养护 | 55165.47 |  |  |  |
| 3 | 四灶浦江浦东段（河道东岸老七塘公路至崇寿镇交界）河岸绿化养护 | 3200 |  |  |  |
| 4 | 庵东镇镇级河道.道路绿化养护-新舟区块（七塘公路-中兴一路） | 7559 |  |  |  |
| 5 | 庵东镇镇级河道.道路绿化养护-兴陆区块（中兴一路-滨海一路） | 14320 |  |  |  |
| 6 | 庵东镇小陆中湾南段及七塘江西段治理工程（河岸绿化部分）绿化养护 | 15449.8 |  |  |  |
| 7 | 庵东镇镇级河道.道路绿化养护-陈家路区块（七塘公路-杭甬高速复线北） | 8797 |  |  |  |
| 8 | 八塘江南岸（杭州湾大道-西三）绿化养护及八塘江节点改造绿化养护 | 65535.3 |  |  |  |
| 9 | 沈海高速沿线水系景观工程-水中湾江（七塘公路-沈海高速）一期工程绿化养护 | 66615 |  |  |  |
| 10 | 庵东镇东三葡萄产业园基础设施改造提升工程(场地设施部分）绿化养护 | 17590.2 |  |  |  |
| 11 | 庵东镇西部现代农业园基础设施提升工程（一期景观部分）绿化养护 | 27083 |  |  |  |
| 12 | 庵东镇华星大道两侧综合改造提升工程绿化养护 | 14852.36 |  |  |  |
| 投标报价（元/年） |  |  |  |  |  |

注：1、“投标报价”应与开标一览表中“投标报价”一致。

供应商（盖章）：

- 日          期：

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |