青田县政府采购

竞争性磋商文件

| 采购编号： | QTFSCG2025-034 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 青田高湖溪谷休息驿站及配套设施项目 |
| 采购人： | 青田县高湖镇人民政府 |
| 采购代理机构： | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司 |
| 地址： | 青田县油竹街道万基欧郡香榭苑23幢 |
| 邮编： | 323900 |
| 二〇二五年三月 |  |

目  录

第一章 竞争性磋商公告	4

第二章 采购需求	7

第三章 供应商须知	16

1．总则	20

1.1适用范围	20

1.2定义	20

1.3合格的供应商	20

1.4联合体磋商	20

1.5现场踏勘	20

1.6答疑会	21

1.7分包	21

1.8磋商费用	21

1.9响应文件的语言及计量	21

1.10信用信息记录查询	21

1.11保密	22

1.12政府采购政策	22

1.13相同品牌产品	23

1.14质疑和投诉	23

1.15特别声明	24

2．竞争性磋商文件	24

2.1竞争性磋商文件的构成	24

2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充	24

3．响应文件	24

3.1响应文件形式及效力	25

3.2响应文件内容的组成	25

3.3资格审查文件的组成	25

3.4资信商务及技术文件的组成	25

3.5报价文件的组成	25

4．响应文件的编制	25

4.1响应文件的编制要求	25

4.2响应文件的格式	25

4.3响应文件的有效期	25

4.4磋商报价	26

4.5响应文件的份数和签署	26

5．响应文件的提交	26

5.1响应文件导入和加密	26

5.2 响应文件的提交	26

5.3响应文件修改和撤回	26

5.4备选磋商方案	26

5.5磋商诚实信用	26

6.磋商无效情形	27

6.1在磋商时，如发现下列情况之一的，其磋商无效	27

6.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其磋商无效	27

6.3在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其磋商无效	27

6.5有下列情形之一的，其磋商无效	28

7．磋商、磋商评审及定标	28

7.1磋商	28

7.2资格审查	29

7.3磋商评审	29

7.4响应文件澄清、说明、补正	30

7.5报价错误修正	30

7.6磋商评审纪律	31

7.7磋商评审办法	31

7.8磋商评审过程的监控	31

7.9定标	31

7.10突发情况处理	31

8．成交和合同	32

8.1成交	32

8.2追加采购合同标的	32

8.3成交公告和成交通知书	32

8.4履约保证金	33

8.5合同签订	33

9．其他事项	33

第四章 合同主要条款	34

第五章 响应文件格式	39

一、资格审查文件格式	39

二、资信商务及技术文件格式	47

三、报价文件格式	57

第六章 磋商评审办法及评分标准	64

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况: 青田高湖溪谷休息驿站及配套设施项目的潜在供应商应在浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn），丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2025年03月24日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：QTFSCG2025-034

项目名称：青田高湖溪谷休息驿站及配套设施项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1950000

最高限价（元）：1950000

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：1950000

简要规格描述：详见竞争性磋商文件

合同履约期限：标项1，详见竞争性磋商文件

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取（下载）采购文件

1.时间：/至2025年03月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2.地点（网址）：浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（www.lssggzy.com）公告附件。

3.方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.售价（元）：0

- 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年03月24日09:00（北京时间）

地点（网址）：本项目实行电子招投标，供应商须在响应文件截止时间前，前往政采云平台上传电子响应文件，无需到达现场提交响应文件。

- 五、响应文件开启

开启时间：2025年03月24日09:00（北京时间）

地点（网址）：青田县瓯南街道百悦城5幢（华侨总部经济大楼）12楼1201招投标中心开标室（三），投标人均应当准时在线参加，投标人需在投标文件递交截止时间后30分钟内登录政采云平台进行电子投标文件解密，解密电子投标文件时须插入CA锁。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取竞争性磋商文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江省政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）潜在供应商应当依照本公告第三条第3款规定方式获取竞争性磋商文件，其他渠道获取竞争性磋商文件的，不得对竞争性磋商文件提起质疑投诉。

（2）备份响应文件：供应商自行确定是否提交；若提交请在响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密后（未加密造成泄密的由供应商自行承担）以电子邮件的形式发送至810213682@qq.com，备份响应文件在“电子响应文件”在线解密失败后启用，否则不予以启用。

- 八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名  称：青田县高湖镇人民政府

地  址：青田县高湖镇人民政府

项目联系人（询问）：陈佰林

项目联系方式（询问）：15906408060

质疑联系人：徐杭赟

质疑联系方式：15990408873

- 2.采购代理机构信息

名  称：浙江东瓯工程造价咨询有限公司

地  址：青田县油竹街道万基欧郡香榭苑23幢

项目联系人（询问）：吴青青

项目联系方式（询问）：13587164430

质疑联系人：吴森

质疑联系方式：13757812133

- 3.同级政府采购监督管理部门

名  称：青田县财政局政府采购监管科

地  址：青田县临江东路1号

联系人：陈女士

监督投诉电话：0578-6826642

传真：/

- 第二章 采购需求

## 一、采购概况

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青田高湖溪谷休息驿站及配套设施项目 | 1项 | 1950000元 | 投标人报价不得超过最高限价，否则作无效报价处理。 |
| 供应商设计及报价前可自行联系采购人进行现场踏勘，并充分解读和理解项目现状和采购人的设计理念和需求，后期供应商不得以项目实施现场的情况不了解等原因要求增加项目内容(或费用),或减少项目内容。 本项目为设计、设备采购与施工一体化的交钥匙工程，总价包干。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包含实现采购需求的所有功能及安全保障工作，采购人不再另外增加费用，其应包括（但不限于）人工、材料、机械、设备、安装、调试、维修、培训、竣工资料整理、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用；施工组织措施费；施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。对于其他招标文件未列明、且是本项目配套所必需的文件、资料、设备等，或投标供应商认为必需的费用，投标供应商也应综合考虑。 |  |  |  |  |

## 二、采购内容

1.青田高湖溪谷休息驿站及配套设施项目主要采购内容为休息驿站整体设计，驿站框架基础建设，驿站配套设备供应、安装、调试、维护和驿站项目质保等。

2.驿站部分技术要求：一套双层装配式钢结构驿站，装配式钢结构驿站一层长宽高（35m*15m*4.8m），地面采用硬质铺装，吊顶采用装配式集成吊顶，一楼卫生间区域采用成品集成化系统。装配式钢结构驿站二层长宽高（例如35m*15m*3.6m），地面采用硬质铺装，吊顶采用装配式集成吊顶。

装配式钢结构驿站基础设施的地面，墙面，吊顶等所需步骤及材料，报价时要求根据施工方案一一列明，自行报价，不可缺少必要施工步骤及材料。

3.采购产品清单（部分）

| 序号 | 项目名称 |  | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、驿站基础设施建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 装配式钢结构驿站 | 钢柱 | 根据方案满足国家规范要求 材质要求采用Q355B | t | 45 |
| 2 |  | 钢梁 | 根据方案满足国家规范要求 材质要求采用Q355B | t | 45 |
| 3 |  | 地面钢板 | 根据方案满足国家规范要求 材质要求采用Q355B，压型钢板厚度2mm，混凝土厚度100mm | m2 | 1050 |
| 4 |  | 屋面钢板 | 根据方案满足国家规范要求 材质要求采用铝镁锰合金板材，双层加隔音棉厚度10mm | m2 | 600 |
| 5 | 成品吊顶 |  | 根据方案满足国家规范要求 吊顶形式为成品铝扣大版 | m2 | 1050 |
| 6 | 装配式外围护玻璃幕墙 |  | 铝合金90系列 6mm+12A+6mm 满足保温隔热规范要求 | m2 | 800 |
| 7 | 成品装配式硬质地面 |  | 硬质地面铺装 风格现代化 满足驿站内部功能需求 | m2 | 1050 |
| 8 | 地面硬化基础工程 |  | 根据现场实际情况制定方案，满足国家规范要求 | m3 | 1000 |
| 9 | 场地平整 |  | 根据现场实际情况土方回填或外运 | m3 | 1000 |
| 10 | 土方处理 |  | 根据现场实际情况土方回填或外运 | m3 | 120 |
| 11 | 成品钢质排水檐沟 |  | 成品铝镁锰合金，宽400mm，深度300mm 厚度5mm | m | 35 |
| 12 | 成品钢结构楼梯 |  | 成品定制化钢结构楼梯，满足内部装饰风格，根据方案满足国家规范要求 | m2 | 25 |
| 13 | 成品玻璃栏杆 |  | H=1.1m 成品钢化双层夹胶玻璃 | m | 20 |
| 14 | 成品铁质栏杆 |  | H=1.1m 成品铁艺栏杆 | m | 40 |
| 二、配套设施 |  |  |  |  |  |
| 15 | 男女淋浴设备 |  | 沐浴套件(含花洒头及水管等一切配件) | 套 | 8 |
| 16 | 铁制更衣柜 |  | 1.4mm厚度十二门铁制更衣柜 | 套 | 6 |
| 17 | 会客厅茶几 |  | 实木，长度2.2m | 套 | 1 |
| 18 | 工位办公桌 |  | 1200mm*600mm*750mm | 套 | 2 |
| 19 | 会议桌 |  | 3500mm*1400mm*750mm | 套 | 1 |
| 20 | 椅子 |  | 会议桌配套椅，550mm*590mm*960mm | 把 | 18 |
| 21 | 等待休息区沙发 |  | 整体长度不少于340cm | 套 | 1 |
| 22 | 茶几 |  | 等待休息区沙发配套茶几 | 套 | 1 |
| 23 | 办公室空调 |  | 制冷量：≥3.5kw，制热量：≥5.0kw 噪音：≤50dB(A)，电压：220v 空调含铜管等一切配件 | 台 | 3 |
| 24 | 会议室落地式空调 |  | 制冷量：≥5.0kw，制热量：≥7.2kw 噪音：≤60dB(A)，电压：220v 会议室落地式空调含铜管等 | 台 | 1 |
| 25 | 电源线 |  | 3.0mm电源线 | 卷 | 30 |
| 26 | 网红洋葱滑梯 |  | 700cm*400cm*650cm网红洋葱滑梯 | 套 | 1 |
| 27 | 秋千设备 |  | 500cm*100cm*220cm秋千设备 | 套 | 1 |
| 28 | 儿童爬网 |  | 500cm*500cm*300cm儿童爬网 | 套 | 1 |
| 29 | 跷跷板 |  | 200cm*40cm*60cm跷跷板 | 套 | 1 |
| 30 | 摇摇马 |  | 75cm*35cm*75cm摇摇马 | 套 | 1 |
| 31 | 室内LED显示屏 |  | - 像素点间距:2.5mm，含接收卡、电源、配电箱、钢结构、屏内线材等 - 2、刷新频率≥3840HZ 3、显示单元亮度800cd/㎡，亮度调节0~100%无极可调 4、亮度均匀性≥99% 5、盲点率为0，无常亮点 6、时空点/失控率为0，无连续失控点 7、屏体色温：800K~11000K可调，对比度≥10000:1 ●8、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内（提供具有CNAS标识的第三方检测报告） 9、显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡，灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz 10、灰度等级：16bit，且支持在不同亮度情况下8~16bit任意设置，红绿蓝各16bit 11、发光点中心距偏差≤1% ●12、LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不 超过45K,绝缘材料温升不超过70K（提供具有CNAS标识的第三方检测报告） 13、峰值功率≤502W/m²，平均功率≤180W/m² 14、电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，能承受2KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象 15、通过盐雾试验，试验结束后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合10级要求 16、LED显示屏具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全监测，属无害类 17、平均使用寿命≥100000hrs 18、平均失效间隔时间≥100000hrs 19、支持γ校正曲线≥20条 ●20、LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内。显示屏的杂点<1/100000（提供具有CNAS标识的第三方检测报告） 21、采用完全静音设计，屏体无风 扇自然散热 22、具备拼缝微调节机构，支持上下左右前后微调，提高拼接精度 23、故障平均修复时间 MTTR不超过10分钟 24、屏幕具备单独调教伽马设计 25、LED显示屏具有防静电、抗震 动、防电磁干扰、抗雷击等功 能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有 实时监控温度、故障报警功能 26、LED显示屏通过高温试验：将样品放置60℃环境试验箱，通电工作8H后恢复常温1h，试验前、中、后样品工作无异常。 | 平方 | 16.538 |
| 32 | 视频处理器 |  | 1、支持常见的视频接口，包括 1 路DVI，2 路 HDMI1.3，1 路3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配） 2、支持 不少于3 个窗口和 1 路 OSD同时显示。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，支持1920*1200,1920*1080,1080*720等多种分辨率。 5、支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。 6、视频输出最大带载高达 390 万像素，最宽不低于10240，最高不低于8192。 7、支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现100级亮度调节。。 8、支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 9、支持创建 不少于10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11、支持音频独立输入和伴随HDMI输入两种模式，音频独立输出及扩展输出两种输出模式； 12、前面板配备直观的 LCD 显示界面，可直接观察网口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作。 13、支持自定义按键功能，可将按键设置为用户常用的功能菜单，一键快捷直达； 14、集成视频处理和发送卡功能，简化系统链路，提高系统的稳定性及兼容性； | 套 | 1 |
| 33 | 主机电路安全防护系统 |  | ●1、设备结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，机架式≤1.5U，内置显示屏，设备标配通讯接口RJ45≥1路、网络防雷接口≥2路、接地通路接口≥2路、RS485接口≥6路、漏电监测接口≥6路、开关量接口≥3路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥6路国标五孔插座；（提供产品完整实物的清晰照片） ●2、自带管理平台，支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理，支持远程监控、管理、运维； ●3、支持监测诊断电流、电压、功率、每路输出插座的电流和功率、市电断电、设备漏电和漏电流、防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、温度、湿度、烟雾、水浸； ●4、支持防雷击、防浪涌和主板保护功能，标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.7kV； ●5、内置显示屏≥2.8寸，可查看监测信息和告警信息，屏显内容包括：电流、电压、功率、每路输出插座的电流和功率、防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电监测、漏电流、温湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装单位、联系人、联系电话；（提供国家认可的具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图） ●6、内置告警扬声器≥1个，告警方式支持本机扬声器告警，问题恢复前避免告警声音持续干扰，要求设备具有消音按键≥1个； ●7、支持供电BYPASS功能，即使本机系统出现问题和系统重启也不影响正常输出供电；（提供国家认可的具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图） ●8、支持监测所连接设备是否漏电，设备漏电流≤25mA时就可触发报警；（提供国家认可的具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图） 9、开放API接口，支持与第三方系统对接； 10、设备电源AC220V，额定电流≥10A，额定功率≥2500W； 11、提供三年软硬件保修服务。 | 台 | 1 |
| 34 | 音柱 |  | 两分频系统 1、不小于1×6.5"两分频同轴驱动单元； 2、额定功率不小于30W/8Ω； 3、特性灵敏度不小于90dB/1w/1m（有效频响范围平均） 4、最大声压级不小于110dB 5、额定频率范围（-10dB）110Hz-18KHz； 6、覆盖角度(H×V)：90°×90° 7、开孔尺寸：Φ206mm ●以上参数第2、3、5、6项应出具内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可，并提供复印件. ●为保证项目质量、技术性能真实性，技术参数第3项应出具内容相符合的KLIPPEL、CLIO、LMS、B&K或同类型声学开发测量软件在全消声室或半自由声场内的特性灵敏度测试响应曲线图。 | 只 | 2 |
| 35 | 功放 |  | 1、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，桥接：1×600W/8Ω； 2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 3、输入灵敏度：0dBu（0.775V）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音衰减(1kHz)：≥70dB 8、最大功率消耗：850W； 9、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz ●产品为大功率用电器，提供具备CMA/CNAS认可的第三方检测，安全性抗电测试耐压试验高压1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏,3kV(10mA)下冲击60s无飞弧或击穿。 | 只 | 1 |
| 36 | 电源管理器 |  | 1、输入：三相五线制AC 380V±10％，50Hz/60Hz； ●2、输出：12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载4kW，12路输出最大可带载48kW。●3、短路保护：每路输出配有液压电磁式20A断路器，断路器可提供过载，短路保护。 ●4、一键开关：单台设备12路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关。 5、并机运行：多台设备可以组网运行，对所有组网设备一键开关，可以保存当前所有开关状态作为场景，可保存多个场景，支持开关状态一键恢复； 6、顺序开关：可以自定义选择任意输出通道为其自定义开关顺序，实现一键式自定义顺序开关； ●7、定时控制：可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次运行，也可以循环运行。 ●8、参数监测：每路输出通道都具有电流，电压，功率，温度，开关状态，运行时长与三项平衡监测多种异常情况报警。 ●9、报警管理：报警原因自动上传报警日志至云端，可在手机或电脑上远程实时监控，提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构需通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格。注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件） ●10、电气设置：可以设置输入电压过压和欠压阈值，可以为每路输出单独设置电流、功率、温度断电阈值，超出范围报警，能够识别出没有正常工作的设备，也可以选择是否断开输出电源。 11、安全设置：设备可开启和关闭远程操作功能，放置因远端误操作造成的安全隐患； ●12、显示：2.8寸触摸显示屏，可以显示设备状态，日期时间，通道开启状态，每一路漏电、过压，过载等告警状态，可以操控设备。自带屏幕锁，防止误触，可调节屏幕亮度，适应多种光照条件，提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构需通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格。注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件）； 13、对接中控：设备有凤凰端子，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关； 14、联网控制：设备具有RJ45接口，接入外网可自动分配IP接入云平台，联网后，可由手机和平板APP控制，操作简便，设备支持网络升级服务； ●15、其他功能：手机和平板APP支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、并机运行、顺序开关、场景保存、参数监测、报警管理，提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构需通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格。注：检测报告需体现相关参数（提供原件扫描件）。 | 台 | 1 |
| 十一、展示展厅设计 |  |  |  |  |  |
| 37 | 设计费 |  | 驿站框架、驿站空间效果方案设计、驿站建设施工图图纸 | 1 | 项 |

1.采购人所提供的清单中未列明但项目实际可能产生的项目内容或增加数量的，供应商均应充分考虑并予以增加项目内容、数量，否则视为该产品或施工内容的报价均已包含在总报价中。

2.以上标明定制的建设内容或产品,供应商需在响应文件中明确其详细情况,如规格型号、材质等内容。

3.技术参数中如有涉及专有型号及品牌或尺寸的特定描述，该技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，但调整后的参数需满足或优于该参数，否则视同该项参数负偏离，实质性条款负偏离按无效投标处理。

4.采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

## 三、设计、安装、调试与验收要求

1.按照总体设计原则和内容布局，结合供应商针对本项目进行的实地勘察、多方查询等，要求供应商提出创意新颖、文化艺术含金量高、表现手法先进的设计方案，提供制作全新的、品质优的、与本项目相匹配的各类配套设施。

2.设计总体内容包括但不限于以下内容：

①整体综合布局、驿站整体设计及安装等一切与本项目有关的内容。

②完成本次设计图纸中的全部工作内容及其他相关专业配合工作。

③设计施工及设备采购、安装，即完成本次设计图纸中所涉及的所有项目的设计。

5.设计(含消防)应符合行业最新有关的规程、规范和技术规定要求。

6.设计内容中所选用的设备及材料应稳定、可靠、安全。

7.现场施工需保障时间的控制、质量的优异、工程的完整。

8.合同签订后供应商向采购人提供纸质设计图纸（含电子版），以及采购人要求的其他技术资料等。

10.中标人在合同规定的工作日内完成所有产品的供货、安装、调测、试运行、验收工作，并确保系统的正常运行。

11.所供产品在现场进行到货验收时，由供应商负责，采购人派员参加，如发现问题应及时处理直至使采购人满意，费用由供应商负责。

12.采购人验收时将结合供应商所提供的图纸及效果图等资料对项目进行验收。

13.2025年5月30日前完成初验，初验合格后项目试运行不少于一个月。

14.验收合格后在使用过程中若提供的软件颁发新标准，中标人应当按最新标准执行。

## 四、产品要求

1.投标人需向采购人提供技术成熟，功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

2.投标人所提供的货物必须严格按国家最新的行业或部门规定执行，并满足采购需求的参数及性能要求。

3.投标人须保证所供货物全新、原包装，若事后发现所供货物不符要求并引起纠纷的，采购人保留对投标人索赔的权利。

4.货物如出现质量问题，投标人全免费上门包换或作退货处理，造成损失及责任由投标人按实际损失赔偿。

5.投标人将所有货物根据采购人要求将货物运至采购人指定地点。货物装卸车、搬运等所有一切费用均已包含在报价中。

6.本项目范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，采购人不提供任何材料。

7.中标人所供应的材料名称、品种、型号、规格、质量等均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的需求。

8.由于中标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，由中标人承担责任及赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已实施的不合格材料。

9.项目实施时，中标人严格按照其投标文件和设计方案中的要求供应相应的材料，如其所提供的材料与投标文件不一致的，采购人有权拒用，由此所造成的损失由中标人自行承担。

## 五、实施要求

1.本项目实施已包括拆除费用、安装费用、垃圾清运、脚手架、消防设施、临时设施以及安全文明措施费、采购人提供产品协作安装费等一切为完成本项目而产生的费用，该费用已包含在总报价内。

2.供应商对质量、工程材料的标准必须符合设计及规范要求，并且满足国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》。

3.供应商应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。

4.供应商必须严格按照采购人确认后的设计方案实施，并接受采购人或其委托的监理单位对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

5.供应商在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改(含消防)，由供应商自行承担相应的损失及整改费用。

6.项目实施期间供应商的垃圾必须及时清运干净，未及时清理的，采购人有权委托他人进行处理，相应费用从供应商的进度款中扣除。

## 六、安全要求

1.供应商应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。

2.供应商工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录；凡履行任务所需使用的机械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

3.供应商工作人员进行作业时，注意安全，由于供应商的责任造成的一切人员伤亡及损失均由供应商承担法律责任并负责赔偿。

## 七、商务条款

| 序号 | 名 称 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 符合国家相关规定质量验收合格标准。 |
| 2 | 技术服务 要求 | 供应商应负责完成本次项目涉及的休息驿站整体设计、设备采购、安装、现场实施运维服务等。具体工作内容包括但不仅限于下列内容：休息驿站整体设计；基础建设内容；驿站配套设备供应、安装、调试、维护和驿站项目质保及运维等。 |
| 3 | 质 保 期 | 质保期不少于三年，自项目整体验收合格之日起计，质保期内，与质保和运维相关的所有费用均由供应商承担。 |
| 4 | 地 点 | 青田高湖溪谷休息驿站 |
| 5 | 售后服务 | 在整个质保期内，供应商应确保中标产品的正常使用。在接到采购人维修要求后2小时内作出回应，并在24小时内派人员到达现场实施维修。维修过程中所需更换零配件的，供应商在接到通知后48小时内解决问题。 |
| 6 | 工 期 | 合同签订后60日历天内完成设计、产品供货、安装、调试，调试完成后试运行一个月进行验收。 |
| 7 | 验 收 | 供应商试运行一个月结束后，双方协商择日对项目进行验收（同时结合供应商投标时提供的演示及设计效果），验收合格后提供验收竣工资料一份，装订成册。 |
| 8 | 付款条件 | （1）付款进度： ①合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向供应商支付合同价40%的预付款。 ②项目验收合格后，采购人支付合同价60%的余款。 （2）采购人向供应商支付预付款前，可要求供应商需向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，因供应商未及时向采购人提供预付款保函而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。 （3）采购人向供应商支付款项前，供应商需提供经采购人确定金额的税务发票，因供应商未及时向采购人提供税务发票而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。 |

- 第三章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表（一）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 采购人 | 青田县高湖镇人民政府 |
| 1.2.2 | 采购代理机构 | 浙江东瓯工程造价咨询有限公司 |
| 1.2.1 | 合格的供应商 | 见磋商公告中供应商资格要求 |
| 1.4.1 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 1.5.1 | 现场踏勘 | þ 不组织。 ¨ 组织，详见第二章采购需求。 |
| 1.6.1 | 答疑会 | þ 不召开； ¨ 召开。 |
| 1.7.1 | 分包 | þ 1.本项目不允许分包。 ¨ 2.本项目可以分包，但主体部分不得分包。本项目主体部分是指： / （根据项目具体情况确定）。 |
| 1.10.2 | 信用信息记录查询 截止时间 | 同资格审查结束时间。 |
| 1.12.1 | 节能环保产品认证 | 须提供节能产品、环境标志产品的有效认证证书或者中国政府采购网的有效节能产品、环境标志产品查询截图。 |
| 1.12.2 | ▲政府采购的节能 产品清单品目 | 台式计算机 便携式计算机 平板式微型计算机 激光打印机 针式打印机 液晶显示设备 水嘴 制冷压缩机 空调机组 专用制冷、空调设备 镇流器 视频设备 电热水器 便器 普通照明用双端荧光灯 电视设备 空调机 详细请对照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 |
| 1.12.3 | 小型、微型企业的价格扣除 | 1. 对小型和微型企业产品给予10%的价格扣除 2. 小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除； 3.专门面向中小企业的项目或小微企业，不再享受价格评审扣除优惠政策； |
| 1.12.7 | 采购进口产品 | 不允许采购进口产品 □允许采购进口产品 |
| 1.14.6 | 质疑联系人 | 1.招标需求及供应商资格条件质疑： 单 位：青田县高湖镇人民政府 联系人：徐杭赟 联系电话：15990408873 2.其他事项质疑： 单 位：浙江东瓯工程造价咨询有限公司 联系人：吴森 联系电话：13757812133 |
| 1.14. 11 | 同级政府采购 监督管理部门 | 详见第一章竞争性磋商公告 |
| 2.2.1 | 竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间 | 响应文件递交截止时间3天前。 |
| 2.2.2 | 竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）。 |
| 3.3.1 | 资格审查文件的组成 | ▲（1）远程参与磋商会议诚信承诺书； ▲（2）有效的营业执照； ▲（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档； ▲（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档； ▲（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； ▲（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ▲（7）无重大违法记录的书面声明； （8）其他。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.4.1 | 资信商务及技术文件的组成 | 一、资信商务文件 （1）磋商函； （2）商务响应表； （3）类似业绩表； （4）节能环保产品（若有） （5）供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件。 二、技术文件 （6）项目实施方案； （7）本项目拟配备人员表； （8）产品配置清单； （9）技术规格偏离表； （10）总体设计方案 （11）施工图纸、效果图等； （12）维护方案及售后服务； （13）合理化建议； （14）供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 3.5.1 | 报价文件的组成 | （1）报价一览表； （2）报价明细表； （3）企业类型声明函。 （4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。 注：编制格式要求见第五章响应文件格式，无格式的自行设计。 |
| 4.3.1 | 磋商有效期 | 90天 |
| 4.5.1 | 响应文件的份数 | （1）电子加密响应文件1份，自行在政府采购云平台在线提交。 （2）备份响应文件1份，供应商自行确定是否提交；若提交请在响应文件截止时间前将备份响应文件打包压缩加密后（未加密造成泄密的由供应商自行承担）以电子邮件的形式发送至810213682@qq.com。 （3）成交供应商在领取成交通知书时同时提供纸质响应文件2份，纸质响应文件内容必须与电子文件一致。 注：供应商在线解密失败后，启用备份响应文件，否则不启用备份响应文件。 |
| 5.3.1 | 响应文件递交地点 | 本项目实行电子招投标，供应商须在磋商截止时间前，前往政采云平台上传电子响应文件，无需到达现场提交响应文件。 |
| 5.3.2 | 响应文件 提交截止时间 | 同磋商截止时间，见第一章竞争性磋商公告。 |
| 7.1.1 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2025年03月24日09时00分； 磋商地点：供应商均应当准时在线参加（政采云平台）。 |
| 7.7 | 磋商评审办法 | 本项目的磋商评审办法是： 综合评分法□最低价评审价法，具体磋商评审内容及评分标准等详见《第六章：磋商评审办法及评分标准》 |
| 7.9.1 | 推荐成交候选人家数 | 确定1家。 |
| 8.3.1 | 成交公告发布网址 | 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 8.4.1 | 履约保证金 | / |

第二节 供应商须知前附表（二）

采购活动日程安排表

| 序号 | 工作内容 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发布采购公告 | 2025年03月13日 | 浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/） |
| 2 | 发放 竞争性磋商文件 | 2025年03月13日 | 获取方式：采购公告附件自行下载 |
| 3 | 现场踏勘和答疑 | þ 无 ¨ 有 |  |
| 4 | 更正公告 | 澄清或修改内容可能影响电子响应文件编制的，磋商响应截止时间3日前，不足3日的，顺延磋商响应截止时间。 | 澄清或修改内容获取方式：更正公告 |
| 5 | 响应文件 提交截止时间 | 同供应商须知前附表（一） |  |
| 6 | 磋商时间 | 同磋商响应截止时间 |  |
| 7 | 成交公告及 成交通知书 | 成交人确定之日起2个工作日内 |  |
| 8 | 成交结果质疑期限 | 成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。 |  |
| 9 | 成交结果投诉期限 | 质疑答复期满后15个工作日。 |  |
| 10 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起 30 日内，按照竞争性磋商文件和响应文件确定的事项，与成交人签订书面采购合同。 |  |

## 1．总则

## 1.1适用范围

本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商文件所叙述项目的公开采购。供应商一旦参与本次采购活动，即视为接受了本竞争性磋商文件的所有内容；如有任何异议，均应在磋商时间前以书面形式提出。

## 1.2定义

1.2.1采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3“供应商”系指按照竞争性磋商文件的规定参加并提交响应文件的自然人、法人或其他组织。

1.2.4“法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

1.2.5“供应商代表”系指法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人。

1.2.6“合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、竞争性磋商文件和电子响应文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2.7“产品”系指供应商按竞争性磋商文件规定，最终向采购人提供本项目采购的产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的配套设施、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

1.2.8“服务”系指供应商按竞争性磋商文件规定提供劳动形式满足采购人需求，包括劳动、运输、保管、包装、维修以及其他类似的附随义务。

1.2.9“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的服务和服务成果。

1.2.10标有“▲”符号均属于“实质性条款”，不允许负偏离。

1.2.11标有“★”系指项目关键核心产品，作为判断同品牌产品的依据。

1.2.12“电子响应文件”系指供应商通过“政采云电子交易客户端”编制的数据电文形式的“电子加密响应文件”。

1.2.13“备份响应文件”系指与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。

## 1.3合格的供应商

1.3.1见供应商须知前附表。

## 1.4联合体磋商

1.4.1联合体磋商：见供应商须知前附表。

1.4.2联合体各方均符合政府采购法第二十二条第一款规定。

1.4.3联合体中至少有一方符合本文件规定的特定资质要求。但联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.5联合体参与的，必须提供《联合磋商协议书》。

## 1.5现场踏勘

1.5.1现场考察：见供应商须知前附表。

1.5.2供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.5.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.5.4采购人在现场踏勘中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.5.5供应商自身原因不参与现场踏勘的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

## 1.6答疑会

1.6.1答疑会：见供应商须知前附表。

1.6.2答疑会后（如有），采购人或采购代理机构按本章第2.2款规定对供应商所提问题进行澄清答复。

1.6.3供应商自身原因不参与答疑会的，不得就差别待遇或歧视待遇提出质疑。

## 1.7分包

1.7.1分包：见供应商须知前附表。

1.7.2供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 1.8磋商费用

1.8.1不论磋商的结果如何（包括取消采购任务等情况），供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

1.8.2采购咨询费：按照国家计委关于印发《招标代理服务费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定的收费标准执行，按货物类招标计算（低于伍仟元按伍仟元收取）。由中标人向采购代理机构支付，中标人在领取中标通知书前以现金或转账形式支付给采购代理机构。

1.8.3代理机构账户信息：

户名：浙江东瓯工程造价咨询有限公司

账号：201000303226303

开户银行：浙江青田农村商业银行股份有限公司

1.8.4供应商未按以上规定办理缴费，视为其自动放弃成交资格，采购人有权重新组织采购。

## 1.9响应文件的语言及计量

1.9.1响应文件以及供应商、采购人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，应当以中文简体书写，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外。

1.9.2响应资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.9.3计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应当采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币）。

## 1.10信用信息记录查询

1.10.1查询渠道：各供应商的信用信息记录应当从“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询。

1.10.2信用信息记录查询截止时间：同资格审查结束时间，网站显示的信用信息记录将作为供应商资格审查的依据。

1.10.3查询内容：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

1.10.4信用信息留存方式：信用信息查询记录和证据以网页页面打印（或截图）等方式进行留存。

1.10.5联合体成员存在不良信用信息记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 1.11保密

1.11.1参与采购磋商活动的各方当事人应当对磋商评审情况以及在磋商评审过程中的获悉的国家秘密、商业密负有保密责任，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.12政府采购政策

1.12.1节能环保产品认证：见供应商须知前附表（一）。有效的节能、环境标志产品认证系指国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并且认证证书的认证标准必须符合国家规定。

▲1.12.2政府强制采购的节能产品品目：见供应商须知前附表（一）。各供应商拟投产品属于政府强制采购的，必须提供符合第1.12.1条规定的认证证书。

1.12.3 关于中小企业参与政府采购活动的规定

（1）本项目 否 专门面向中小企业采购。

（2）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其它未列明行业 。

（3）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.12.4在政府采购活动中，投标人提供的þ货物¨工程¨服务符合下列情形的，视为本办法规定的中小企业：

þ在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

¨在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

¨在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，视为非中小企业。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，否则视为非中小企业。

1.12.5供应商符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件要求，并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受第1.12.3条的扶持政策。

1.12.6供应商符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，并提供《残疾人福利性单位声明函》的，则视同小型、微型企业，享受第1.12.3条的扶持政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

▲1.12.7采购进口产品：见供应商须知前附表（一）。采购需求中未注明进口产品或允许进口产品，不得提供进口产品。

## 1.13相同品牌产品

1.13.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一项目磋商的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，则按照技术优的供应商参加评标；均相同时，随机抽取方式确定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项目磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；得分相同时，取报价最低者；均相同时，随机抽取方式确定。其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目中，采购需求中标注“★”的核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌均相同的，按前两款规定处理。

1.13.2核心产品：见供应商须知前附表。

1.13.3因相同品牌产品原因造成多家供应商按一家有效认定后，造成项目有效供应商不足三家的，项目应予以废标处理。

## 1.14质疑和投诉

1.14.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

1.14.3同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复。

1.14.4质疑主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）等相关规定，质疑内容涉及保密事项，质疑人应提供有效的信息来源或有效证据。

1.14.5质疑人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑函（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人或采购代理机构可不予接受、答复。

⑴邮寄方式送达质疑函的，以采购人或采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

⑵传真方式送达质疑函的，质疑人应当取得采购人或采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑函原件送达采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

⑶在质疑期限届满前，质疑函已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

1.14.6质疑联系人：见供应商须知前附表。

1.14.7相关当事人提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

1.14.8采购人或采购代理机构在收到质疑人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

1.14.9质疑人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人或采购代理机构报告同级政府采购监督管理部门，由同级政府采购监督管理部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

1.14.10 质疑人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

1.14.11同级政府采购监督管理部门：见供应商须知前附表。

1.14.12质疑函、投诉书范本在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

## 1.15特别声明

1.15.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，以及属于同一母公司或集团的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.15.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 2．竞争性磋商文件

## 2.1竞争性磋商文件的构成

2.1.1本竞争性磋商文件的内容由以下部分组成：

（1）磋商公告；

（2）采购需求；

（3）供应商须知；

（4）合同主要条款；

（5）响应文件格式；

（6）磋商评审办法及标准；

（7）本项目竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

## 2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充

2.2.1竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充截止时间：见供应商须知前附表。供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应当在竞争性磋商文件的澄清、答疑截止时间内以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）或电子文档形式，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清、答疑、修改、补充。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点：见供应商须知前附表。澄清、答疑、修改、补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理应当响应文件递交截止时间3天前，以电子文档形式在竞争性磋商文件的澄清、答疑、修改、补充发布地点发布，供各供应商查询，无论因任何原因造成供应商无法查询或浏览，采购人和采购代理机构均不予以负责。澄清、答疑、修改、补充发出的时间距响应文件递交截止时间不足5天，采购人或采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

2.2.3澄清、答疑、修改、补充的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对各供应商起同等约束作用。

## 3．响应文件

## 3.1响应文件形式及效力

3.1.1响应文件形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，“电子加密响应文件”和“备份响应文件”在响应文件编制完成后同时生成）。

3.1.2响应文件的效力：“电子加密响应文件”和“备份响应文件”具有同等效力，数据电文内容应完全一致。

▲3.1.3电子加密响应文件按时解密成功的，备份响应文件自动失效；电子加密响应文件解密失败，按时启动有效的备份响应文件（供应商应当在提交响应文件截止时间前将备份响应文件发送至810213682@qq.com），则以备份响应文件为准；电子加密响应文件解密失败，又未提交备份响应文件，视同供应商放弃磋商。

## 3.2响应文件内容的组成

3.2.1响应文件由资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

## 3.3资格审查文件的组成

3.3.1资格审查文件的组成：见供应商须知前附表。

3.3.2联合体磋商的各方供应商必须按照本条要求提供各自的资格审查证明文件。

## 3.4资信商务及技术文件的组成

3.4.1资信商务及技术文件的组成：见供应商须知前附表。

## 3.5报价文件的组成

3.5.1报价文件的组成：见供应商须知前附表。

## 4．响应文件的编制

## 4.1响应文件的编制要求

4.1.1本竞争性磋商文件中若有分标段，则按标段独立编制响应文件。

4.1.2电子响应文件编制请按照政采云平台电子交易系统和本竞争性磋商文件要求编制并进行关联定位。未按要求进行相应关联定位的造成后果由供应商自行承担。

4.1.3供应商应按竞争性磋商文件的要求提供相关资料，并对竞争性磋商文件中提出的所有内容要求给予明确响应，应当保证响应文件的准确、真实、明确。响应文件响应内容对竞争性磋商文件要求如有偏离均应填写偏离表，如不填写，磋商小组有权视作响应文件不完全响应竞争性磋商文件要求）。

4.1.4响应文件编制时应有正确的索引目录及连续页码标注。

4.1.5响应文件须清晰可辨，因模糊不清所引起的后果由供应商自行负责。

## 4.2响应文件的格式

响应文件格式见照竞争性磋商文件“第五章响应文件格式”，响应文件应当按照竞争性磋商文件已提供的格式填写，无格式的可自行设计。

## 4.3响应文件的有效期

4.3.1磋商有效期：见供应商须知前附表。磋商有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

4.3.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

4.3.3供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

## 4.4磋商报价

4.4.1磋商报价应当按照竞争性磋商文件中相关格式填写。

▲4.4.2磋商报价是履行合同的最终价格，为实施本项目所需的一切费用。

▲4.4.4每轮磋商只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

## 4.5响应文件的份数和签署

4.5.1响应文件的份数：见供应商须知前附表。

4.5.2电子响应文件所有加盖公章处则采用CA签章。CA签章流程详见（电子招投标操作指南网址：http://www.qingtian.gov.cn/cgtb/zxdt/202002/t20200228_4372050.html）。

4.5.3供应商成交后领取成交通知书前向采购人提供全套纸质响应文件一正一副本。

## 5．响应文件的提交

## 5.1响应文件导入和加密

5.1.1供应商应当按照资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得导错位置。

5.1.2响应文件编制好后应当生成电子加密响应文件，生成电子加密响应文件具体操作详见（电子招投标操作指南网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

## 5.2 响应文件的提交

5.2.1响应文件提交地点：见供应商须知前附表。

5.2.2响应文件提交截止时间：见供应商须知前附表。

5.2.3不予接收的响应文件情形

▲⑴磋商截止时间前未完成传输的电子响应文件；

▲⑵未生成加密的电子响应文件；

⑶在规定时间内未解密的电子响应文件，或者解密不成功未提供备份响应文件的。

5.2.4供应商所提交的响应文件不予退还。

## 5.3响应文件修改和撤回

5.3.1供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的电子响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改后的电子响应文件应当重新生成加密的电子响应文件并重新上传提交。

5.3.2补充、修改后重新提交的电子响应文件应按竞争性磋商文件的规定编制、导入、加密和提交。

5.3.3磋商截止时间后，供应商不得修改、撤回已提交的电子响应文件。

## 5.4备选磋商方案

5.4.1本项目不接受备选磋商方案。与“电子磋商响应文件”同时生成的“备份磋商响应文件”不是磋商备选（替代）磋商方案。

## 5.5磋商诚实信用

5.5.1供应商应当遵守诚实信用原则。

5.5.2供应商有下列情形之一的，将会报告财政部门并按照相关规定处理：

⑴供应商在磋商有效期内撤销磋商响应文件的；

⑵未按规定提交履约保证金的；

⑶供应商在磋商过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

⑷成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

⑸供应商有串通磋商行为的；

⑹严重扰乱政府采购程序的；

⑺违反其他法律法规规定的情形。

5.5.3因供应商有第5.5.2条情形之一造成采购人和采购代理机构损失的，采购人和采购代理机构有权追究供应商赔偿责任。

## 6.磋商无效情形

## 6.1在磋商时，如发现下列情况之一的，其磋商无效

（1）未按要求提交电子加密磋商响应文件的；

（2）提交电子加密响应文件未解密或无法解密，且未提交备份响应文件的（包括提交备份响应文件未按规定时间内提供解密密码或密码错误的）。

## 6.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，其磋商无效

（1）未按竞争性磋商文件规定进行盖章、签字的；

（2）未实质响应竞争性磋商文件中带“▲”或注明“应当”、“不得”、“必须”条款要求的响应文件；

（3）实质性响应内容前后矛盾、不一致的；

（4）存在一个或一个以上备选（替代）响应方案的；

（5）供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件，未声明哪一份有效的；

（6）法律、法规及竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 6.3在商务技术评审时，如发现下列情形之一的，其磋商无效

（1）响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

（2）响应文件中提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）磋商小组评定有非实质性条款负偏离超过竞争性磋商文件规定项数的，项数要求见供应商须知前附表；

（4）供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

（5）采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商未提供节能产品认证证书或中国政府采购网的有效节能产品截图的；

（6）响应文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

（7）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经磋商小组认定的其他属于重大偏离的。6.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，其磋商无效

（1）报价超过竞争性磋商文件中规定的最高限价的；

（2）磋商报价具有选择性，或者出现重大偏离的；

（3）投标报价存在漏项或报价数量少于竞争性磋商文件要求的，报价文件内容与对应技术文件内容不一致的；

（4）报价有涂改，涂改处未加盖单位公章或由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章的；

（5）拒不接受报价错误修正或报价错误修正后未在线确认的；

（6）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在磋商现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明及证明材料来证明其报价合理性的。

## 6.5有下列情形之一的，其磋商无效

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

（8）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制或同一IP地址上传；

（9）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的响应文件相互混装；

（13）提供虚假材料谋取中标的。

## 7．磋商、磋商评审及定标

## 7.1磋商

7.1.1磋商时间和地点

采购人在本章第5.2.1项规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和第5.2.2项规定的地点磋商。

7.1.2磋商准备

本项目采用电子交易进行磋商、评审、询标，供应商均应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自身承担（供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信，建议供应商提前做好检查“政府采购云平台”内，关于“项目采购”的岗位权限是否勾选。如有问题，请致电400-881-7190）。

7.1.3开磋商评审程序

（1）宣布磋商纪律；

（2）公布在响应文件提交截止时间前提交响应文件的供应商名称；

（3）主持人宣布磋商会的人员姓名；

（4）供应商进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，采购代理机构启动有效的备份响应文件，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（810213682@qq.com）提供备份响应文件压缩解密密码（格式见附件一），否则视为放弃磋商；

（5）供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内通过电子邮箱（810213682@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件二），未提交的视为放弃提出相关事项质疑的权利；

（6）采购人或代理机构对供应商进行资格审查，主持人宣布通过资格审查的供应商名单；

（7）磋商小组对响应文件进行符合性审查；

（8）磋商最多不超过三轮，在有效供应商之间进行磋商，供应商提交磋商时的承诺及补充内容；

（9）采购代理机构根据磋商进展情况，开启在线多轮报价，后一轮报价不得高于前一轮报价，供应商应当在在线多轮报价截止时间前进行报价，否则以上一轮有效报价为准（不包括最终报价未报价的情形）；

（10）磋商小组对资信及商务标和技术标进行评审（包括打分）；

（11）采购代理机构开启标书信息，在线公布供应商名称、磋商报价及相关内容，同时开启签字时段（签字时段为开启签字后30分钟内），供应商应当及时确认无疑义后进行在线签字确认，否则自行承担风险。签字时段结束后，采购代理机构按照流程进入下步工作；

（12）最终报价，供应商应当在最终报价截止时间前进行报价，否则将视为自动退出磋商；

（13）磋商小组对各供应商的报价文件进行审核（包括打分）；

（14）主持人宣布报价标评审（得分）情况；

（15）顺序排序：采用综合评分法的，则汇总各供应商得分并按得分由高到低顺序进行排序。采用最低磋商评审价法的，则按报价由低到高顺序进行排序；

（16）磋商小组起草磋商评审报告，并推荐成交候选人或确定成交供应商；

（17）主持人宣布有效供应商的评审结果以及推荐的成交候选人或确定成交供应商；

（18）供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应通过电话、电子邮箱等形式向采购代理机构提出询问或回避申请；

（19）磋商结束。

## 7.2资格审查

7.2.1资格审查的内容：采购人或代理机构按照第3.3.1条资格审查文件的组成内容进行审查。

7.2.2资格审查小组按照第7.2.1条要求对供应商进行资格审查。

7.2.3资格审查时，供应商未按要求提供、提供不完整或未按要求签署盖章的，视为资格审查不通过。

## 7.3磋商评审

7.3.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2磋商评审规定

（1）磋商小组审查资信及商务标和技术标响应文件的完整性、符合性，是否满足竞争性磋商文件的实质性条款。

（2）磋商小组审查技术标响应文件的实质性内容是否符合竞争性磋商文件的实质性要求。

（3）磋商小组将根据供应商的技术标响应文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向磋商小组澄清有关问题，并最终以政采云平台交换数据电文进行答复。

供应商全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了响应文件的实质性内容的，磋商小组有权对该响应文件作出不利于供应商的评判。

（4）采用综合评分法的，磋商小组按照磋商评审办法中的技术、资信及商务分的计算公式计算出各供应商的技术、资信及商务分，并指定专人进行计算复核。

（5）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内通过政采云平台交换数据电文提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

（6）采用综合评分法的，磋商小组按照磋商评审办法中的价格分计算公式计算出各供应商的价格分，并指定专人进行计算复核。

（7）采用综合评分法的，磋商小组应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（8）磋商小组按磋商评审办法推荐成交候选人或确定成交供应商，同时起草磋商评审报告。

（9）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论，持不同意见的磋商小组成员应当在磋商评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商评审报告。

（10）磋商小组协助采购代理机构处理现场供应商对磋商评审结果报告提出的疑问。

7.3.3磋商内容

（1）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

（2）磋商轮次最多不超过3轮，供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由供应商代表签字。

（3）本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件、响应文件以及磋商期间供应商的书面承诺。

## 7.4响应文件澄清、说明、补正

7.4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过政府采购云平台要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

7.4.2供应商的澄清、说明或者补正均采用政采云平台交换数据电文，供应商提交的澄清、说明或补正的时间为30分钟（供应商务必在线等待，及时在线澄清、说明或补正）。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

7.4.3供应商的澄清、说明或更正将作为磋商响应文件的一部分。

7.4.4不接受供应商主动对响应文件的澄清、说明或者补正。

## 7.5报价错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中磋商一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的投标报价，经供应商的法定代表人（负责人）或委托代理人同意签字确认后产生约束力。调整后的投标报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的投标报价，其磋商无效。

## 7.6磋商评审纪律

（1）磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

（2）磋商小组及有关工作人员不得向外界透露任何与磋商评审有关的内容；

（3）任何单位和个人不得干扰、影响磋商评审的正常进行；

（4）磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触；

（5）在磋商评审过程中撤离职守，影响磋商评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何磋商评审资料；

（7）其他不遵守磋商评审纪律的行为。

## 7.7磋商评审办法

具体磋商评审内容及评分标准等详见《第六章：磋商评审办法及评分标准》。

## 7.8磋商评审过程的监控

本项目磋商评审过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商评审过程中所有进行的试图影响磋商评审结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

## 7.9定标

7.9.1本项目由磋商小组推荐成交候选人或经采购人授权直接确定成交供应商。推荐成交候选人家数：见供应商须知前附表。

7.9.2定标排序：见第六章 «磋商评审办法及评分标准»。

7.9.3合格的供应商不足三家时，采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》 (财库〔2015〕124号)以及浙江省相关规定执行。

## 7.10突发情况处理

7.10.1采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构将中止电子交易活动：

⑴电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

⑵电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

⑶电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

⑷病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑸其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

7.10.2供应商未按时在线解密的，应当在解密时间内向采购代理机构提供备份响应文件。

7.10.3采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

7.10.4中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

## 8．成交和合同

## 8.1成交

8.1.1采购代理机构在磋商评审结束后2个工作日内将磋商评审报告提交采购人确认。

8.1.2采购人应当自收到磋商评审报告之日起5个工作日内，在磋商评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

8.1.3采购人在收到磋商评审报告5个工作日内未按磋商评审报告推荐的成交候选人名单确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按磋商评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

8.1.4采购人原则上应当按照排名顺序确定排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人出现下列情形之一的，采购人有权重新组织采购：

（1）成交候选人自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，采购人审查确认因成交候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 8.2追加采购合同标的

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 8.3成交公告和成交通知书

8.3.1采购代理机构应当自成交人确定之日起2个工作日内，在供应商须知前附表规定的网址发布成交结果。

8.3.2成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交公告期限以及评审专家名单，但不包括国家秘密或商业秘密。若成交人为小、微型企业的，则附《中小企业声明函》。

8.3.3成交公告期限为1个工作日。

8.3.4采购代理机构将线下向成交人发出成交通知书。

8.3.5成交通知书发出后，采购人不得改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。否则将作为不良行为记录上报财政部门，由财政部门按相关法律法规给予处理。

## 8.4履约保证金

8.4.1履约保证金：见供应商须知前附表。

## 8.5合同签订

8.5.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和响应文件的规定，与成交人签订政府采购合同。所签订的采购合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和响应文件作出实质性修改。

8.5.2询问或者质疑事项可能影响中标（成交）结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.5.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在浙江省政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 9．其他事项

9.1本竞争性磋商文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。采购文件内另行标明的除外。

9.2竞争性磋商文件编制依据和解释权。

本竞争性磋商文件是根据国家、省、地方现行有关规定和参照国际惯例编制，凡属竞争性磋商文件未规定内容将根据国家、省、地方现行有关规定执行。本竞争性磋商文件解释权属采购人和采购代理机构。

9.3采购代理机构对定标结果不负责解释。

- 第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

## 1．总则

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关政府采购法规，甲乙双方根据                      的采购结果，甲方同意接受乙方为本项目采购所做的响应文件，乙方必须完全按成交通知书、响应文件和本合同条款履行义务。甲、乙双方同意签署本合同：

## 2．合同文件

2.1 本合同条款和合同补充条款或说明；

2.2 成交通知书；

2.3 供应商在询标时的书面承诺；

2.4 响应文件；

2.5 会议纪要；

2.6 竞争性磋商文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容先后顺序为准。

## 3．合同价款

3.1合同金额为（大写）：           元整（￥           元）人民币，包括（但不限于）人工、材料、机械、设备、安装、调试、维修、培训、竣工资料整理、有关部门的检测、检验、整改、验收、保险、管理、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用；施工组织措施费；施工中发生的水、电、垃圾处理、环保费用、临时设施（含临时用房）费用等；现场安全措施、工期保证、质量保证、昼夜施工以及受到各种不利因素的影响产生的措施及风险费用等。乙方在编写响应文件时已充分考虑各种风险因素，凡乙方漏项、漏报均认为已包含在合同价中，结算时磋商报价不作调整(经采购人要求减少的内容费用按实扣回)。

3.2付款进度：

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付合同价的40%为预付款，项目整体完成并经采购人组织验收合格后结清合同价款。

（2）采购人向供应商支付预付款前，供应商需向其提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函，因供应商未及时向采购人提供预付款保函而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。

（3）采购人向供应商支付款项前（含预付款支付），供应商应当提供相应金额的税费发票，供应商未及时提供税务发票而导致采购人未及时支付款项的，由此产生的责任及风险均由供应商自行承担。

（4）如在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的可按其要求执行。

3.3清单及技术参数：

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

（1）甲方所提供的清单中未列明但项目实际可能产生的项目内容或增加数量的，乙方均应充分考虑并予以增加项目内容、数量，否则视为该产品或施工内容的报价均已包含在总报价中。

（2）采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准；若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行

（3）乙方需向甲方提供技术成熟，功能齐全先进，品牌在行业中较认可的全新产品，不得使用库存或功能严重落后或淘汰的产品。

## 4．项目内容

4.1设计及建设要求：详见竞争性磋商文件采购需求中的要求执行，乙方响应文件优于采购需求的，按乙方响应文件执行。

4.2乙方按照合同约定对本项目的设计、采购、布展、试运行等实行全过程承包，并对所承包项目的质量、安全和进度负责。

4.3工期要求：                                                      。

4.4实施地点：                                                      。

4.5项目负责人：              （姓名）联系电话：        ，项目实施过程中，项目负责人无法胜任工作，对项目实施造成影响的，乙方应按甲方要求及时更换项目负责人；乙方提出更换项目负责人的，须经甲方书面同意后方可更换。擅自更换项目负责人的视为乙方违约。

4.6乙方应保证所提供的服务、货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。乙方提供的设计版权及相关知识产权(著作权等)归甲方所有，乙方不得用于本合同之外的用途。对于一方向另一方提供的信息和资料，另一方须以合理和合适的方式或按照适用的专业标准保密资料。

4.7乙方保证所交付的展览货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 5．项目实施要求

5.1本项目实施已包括拆除费用、垃圾清运、脚手架、消防设施、临时设施以及安全文明措施费、安装费等一切为完成本项目而产生的费用，该费用已包含在合同价内。

5.2乙方对质量、工程材料的标准必须符合设计及规范要求，并且满足国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》。

5.3乙方应当按照安全文明施工标准进行实施，做好安全保护措施以及成品保护，减少对周围群众工作及生活的影响，杜绝安全事故发生。

5.4乙方必须严格按照采购人确认的设计方案实施，并接受甲方或其委托的监理单位对其项目实施的质量、工期、安全、文明施工、环保等进行监督和管理。

5.5乙方在项目实施期间须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于其自身原因导致政府职能部门对其罚款和停工整改，由乙方自行承担相应的损失及整改费用。

5.6项目实施期间乙方的垃圾必须及时清运干净，未及时清理的，甲方有权委托他人进行处理，相应费用从乙方的进度款中扣除。

## 6．货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

6.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货或验收。

6.4货物在项目整体交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

## 7．质量保证及售后服务

7.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

7.2乙方在质保期内因货物或施工本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换货物和施工保修。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

7.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

7.4质保期：                     。在质保期内，乙方应对货物等出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

7.5因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 8．安全责任

8.1乙方必须为其工作人员投保员工人身意外保险或其他商业险，以保证甲方在乙方工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在乙方的响应报价，甲方不单独另行支付。

8.2乙方应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。

8.3乙方工人上岗前必须进行安全教育和培训，并做好记录；凡履行任务所需使用的机械，应做到持证操作，并及时保养、维护。

8.4乙方工作人员进行作业时，注意安全，由于乙方的责任造成的一切人员伤亡及损失均由乙方承担法律责任并负责陪偿。

## 9．履约保证金

/。

## 10．甲乙双方责任

10.1 乙方有下列行为将作为违约：

⑴ 逾期完成合同内容的，不可抗力除外。

⑵ 乙方所提供的合同货物或服务未达到竞争性磋商文件要求或未按响应文件承诺执行。

⑶ 不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑷ 不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑸ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

10.2甲方有下列行为将作为违约：

⑴ 无正当理由逾期支付款项的。

⑵ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

## 11. 违约处理

11.1乙方未按照合同规定的时间完成相应的进度，乙方每日应按合同总价款的2‰向甲方支付违约金，直至完成为止。逾期超过30天的，甲方有权终止合同 。

11.2违约金的最高限额不超过总合同款的3%，甲方将从应付款项中扣除相应的违约金，如违约金不足以弥补甲方因该原因造成所受损失的，应赔偿损失。

11.3乙方违反本合同条款第10.1条第⑵款时：一是甲方有权要求乙方更换产品或重新提供服务至符合甲方要求为止，而乙方愿意重新提供服务或产品但未完成相应进度的，则按11.1条款处理；二是乙方拒绝重新提供产品或服务的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方承担甲方因此造成的损失及相关法律责任；三是甲方也可以有权拒绝接受乙方的服务或产品等，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失和相关法律责任。

11.4乙方违反本合同条款第10.1条第⑶-⑸款时，甲方有权单方终止合同，并追加乙方承担因此造成的损失及相关法律责任。

11.5因乙方的违约行为导致甲方单方解除合同的，乙方应要承担相应的法律责任。而因乙方违约行为造成的损失超出的由乙方继续承担赔偿责任。

11.6甲方未按期支付乙方款项的，非甲方原因的除外，甲方按每日2‰向乙方支付违约金，违约金的最高限额不超过总合同款的3%。

## 12. 不可抗力

12.1不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

12.2签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

## 13. 争议及仲裁

13.1在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可按有关规定向丽水仲裁委员会提起诉讼。

13.2在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

## 14. 合同修改

14.1合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

14.2当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

## 15. 合同生效

15.1 本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，另两份报送监督机构和采购代理机构备案。

15.2 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效。

- 16. 补充条款：

| 单位名称 类别名称 | 甲方(盖章) | 乙方(盖章) |
| --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 或委托代理人 |  |  |
| 电话、传真 |  |  |
| 邮政编码 |  |  |
| 开户名称 |  |  |
| 开户银行 |  |  |
| 账号 |  |  |
| 签订地点 |  |  |
| 签订日期 | 年 月 日 |  |

本合同为示范文本，以双方实际签订合同为准。

- 第五章 响应文件格式

## 一、资格审查文件格式

资格审查文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 资格审查文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

资格审查文件目录

（1）远程参与磋商会议诚信承诺书

（2）有效的营业执照副本文档

（3）法定代表人（负责人）身份证电子文档

（4）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档

（5）具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（7）无重大违法记录的书面声明

（8）其他

- 1.远程参与磋商会议诚信承诺书

致：青田县高湖镇人民政府（采购人）

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程磋商会议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义参与磋商。

二、严格遵守法律、法规和竞争性磋商文件规定的竞争性磋商会议程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取磋商和成交资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法磋商和不正当竞争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。磋商过程中，我方将坚持全程参加磋商会议，积极响应采购人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与采购人或代理机构建立起联系的，即视为放弃参与磋商会议的权利，我方认可采购人或磋商小组的任意处置及决定，接受包括终止磋商资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备状况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程磋商会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成磋商或者不能进行现场实时询问、澄清、补充等，均由我方自行承担一切后果。

七、不向采购人或磋商小组成员或相关人员行贿，以牟取项目成交。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问，如需要提出现场质疑的，将严格按照有关规定提出。不在采购活动中虚假质疑和投诉。

我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消磋商资格、将不良行为记录记入档案等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

承 诺 单 位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月     日

- 2.有效的营业执照文档

内容要求：

提供有效的营业执照电子文档并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本电子文档并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证电子文档。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 3.法定代表人（负责人）身份证电子文档

内容要求：

（1）法定代表人（负责人）身份证正、反面电子文档；

（2）若有委托代理人的，则还应当提供授权委托书及委托代理人的身份证电子文档。

- 4.授权委托书格式

青田县高湖镇人民政府（采购人名称）：

我 法定代表人（负责人）系 （供应商全称） 的法定代表人（或负责人），现授权委托本单位在职职工   （姓名）  以我方的名义参加就贵方组织的   （项目名称）（项目编号）（标项） 的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

供应商盖章：               。

法定代表人（或负责人）签字：

日      期：               。

附：（1）委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　  　　	性别：

（2）委托代理人身份证正、反面电子文档：

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

注：1. 供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2. 若是负责人参会的，不需要提供此授权委托书。

- 5.具有良好的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致：青田县高湖镇人民政府（采购单位名称）

我方参与的           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重承诺，我方具有良好的财务会计制度，并依法缴纳税收和社会保障资金，不存在着偷逃税款和逃避缴纳社会保障资金的情况。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日     期：

- 6.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

青田县高湖镇人民政府（采购单位名称）：

我方参与的            （项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重承诺具有履行合同所必需设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（磋商/定标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商盖章：

日     期：

- 7.无重大违法记录的书面声明

致：青田县高湖镇人民政府（采购单位名称）

我方参与           （采购项目名称）（采购编号：　　　　）的磋商活动，我方郑重声明，我方参加本项目磋商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商盖章：

日     期：

- 8.其他。

- 二、资信商务及技术文件格式

- 资信商务及技术文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 资信商务及技术文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

- 资信商务及技术文件目录

一、资信商务文件

（1）磋商函

（2）商务响应表

（3）类似业绩表

（4）节能环保产品（若有）

（5）供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件

二、技术文件

（6）项目实施方案；

（7）本项目拟配备人员表；

（8）产品配置清单；

（9）技术规格偏离表；

（10）总体设计方案；

（11）施工图纸、效果图等；

（12）维护方案及售后服务；

（13）合理化建议；

（14）供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件。

一、资信及商务文件

- 1.磋商函

致：          （采购人名称）

1.根据贵方            （项目名称）项目（采购编号：        ）的竞争性磋商文件要求，正式授权下述签字人          （姓名和职务）全权代表供应商           （供应商全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交电子响应文件：

政府采购云系统提交电子加密响应文件    份；

通过电子邮件提交备份电子响应文件（打包压缩加密）    份；

2.据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据竞争性磋商文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部竞争性磋商文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3）我们同意在供应商须知规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在供应商须知规定的磋商有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

（4）如果在磋商规定的磋商有效期内撤回响应文件或者有其他违约行为，贵方有权上报财政部门，建议财政部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购活动并予以通报。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何磋商。

与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：                        邮政编码：

电话、传真：

电子邮件：

供应商盖章：

日     期：

- 2.商务响应表

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 |  |  |  |
| 服务及质量要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| … |  |  |  |

填写说明：

1.项数不够时，可自行添加。

2.对照竞争性磋商文件第二章采购需求进行响应，如有偏离的，供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将作无效标处理。

3.未在上表列出或不填写此表的，则视为完全响应竞争性磋商文件要求。

供应商盖章：

日     期：

- 3.类似业绩表

供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 委托单位 | 合同金额 | 合同签订日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同等相应资料复印件附后。

供应商盖章：

日     期：

- 4.节能环保产品（若有）

| 一、本次采购拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本次采购拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |

注：节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书电子文档，否则节能和环保产品不给分。

投标人盖章：

日      期：

- 5.供应商认为有利于本次磋商的其它资信商务文件

（供应商根据自身需求及采购要求提供相关材料，无格式的由供应商自行设计）

二、技术文件

- 6.项目实施方案

结合评标办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

- 7.本项目拟配备人员表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 职称或专业 | 联系电话 | 类似业绩或工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |

注：(1)在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格自行划表填写。

(2)本表后可附相应人员的证件和社保复印件。

供应商盖章：

日     期：

- 8.产品配置清单（不含报价）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 参数、性能指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）供应商根据设计方案及采购需求中的建设内容，对各展项或产品配置等进行细化，并在响应文件中详细列明组成内容、尺寸、材料、规格型号、品牌等相关参数。

（2）产品如为政府强制采购的节能产品，须在本表后提供节能产品认证证书或截图。

供应商盖章：

日     期：

- 9.技术规格偏离表（格式仅供参考）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 磋商文件要求 | 磋商响应 | 偏离指标及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照采购文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1. 供应商应根据响应服务的实际技术规格，并对照磋商文件要求，对确实存在响应服务要求与磋商文件要求有偏离的情况，应如实填写本表。“产品名称”栏注明偏离产品的名称；“磋商响应” 栏注明磋商服务的详细技术参数；“偏离指标及说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”或“无”；供应商应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2. 供应商如实填写本表，并对其真实性负责。磋商小组将根据评审办法和细则进行打分。如某项非实质性技术规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，磋商小组可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由磋商小组决定。

4. 不允许存在实质性负偏离。非实质性负偏离超过磋商文件规定的项数，磋商响应文件无效；（磋商文件中标注“▲”条款为实质性条款）

5. 响应规格的实际偏离情况以磋商小组综合评价为准，解释权属磋商小组。

供应商盖章：

日      期：

- 10.总体设计方案

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

- 11.施工图纸、效果图等

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

- 12.维护方案及售后服务

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

- 13.合理化建议

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

- 14.供应商认为有利于本次磋商的其它技术文件

结合磋商评审办法并根据采购需求的情况进行编制，格式自拟。

## 三、报价文件格式

报价文件封面格式

响应文件

| 响应文件名称： | 报价文件 |
| --- | --- |
| 采 购 编 号： |  |
| 项 目 名 称： |  |
| 标 项： | （若有） |
| 供应商全称（盖章）： |  |
| 供应商地址： |  |
| 年 月 日 |  |

- 报价文件目录

（1）报价一览表

（2）报价明细表

（3）企业类型声明函

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

- 1.报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |
| 采购人名称 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |
| 总报价 | 小写 | ￥： |
|  | 大写 |  |

注：

1.▲评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理，同时采购组织机构按规定将该情况报主管部门，并视情将其列入不良供应商名单。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

3.不接受有选择性的报价，不提供该报价表的报价文件视为未实质性响应竞争性磋商文件。

供应商盖章：

日     期：

- 2.报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 规格 型号或材质 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注:

（1）供应商对产生的总报价进行分析并结合采购需求的情况详细分项列表说明，报价明细表中的合计应等于“报价一览表”中的总报价。

（2）供应商根据设计方案及采购需求中的建设内容，对各展项或产品配置等进行细化，并在响应文件中详细列明组成内容、尺寸、材料、规格型号等相关参数和数量，以及细化实施内容。

（3）供应商可根据实际需求自行提供报价明细表格式。

（4）如磋商时最终报价只对总价进行报价的，各分项报价按总价针对前一轮报价下浮比例下浮。

供应商盖章：

日     期：

- 3.企业类型声明函

- 3.1 中小企业声明函格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司承接项目的单位为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称）  ，属于   （采购文件中明确的所属行业）  ；承建（承接）企业为  企业名称  ,从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元,属于  （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日     期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.2监狱企业声明函

（监狱企业提供）

本公司郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）供本企业制造的产品（产品名称见下表一），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的产品（产品名称见表二）。本条所称产品不包括使用其他监狱企业制造的产品。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业盖章：

日        期：

注：须附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

- 3.3残疾人福利性企业声明函

[残疾人福利性企业提供]

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本企业为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）（项目编号）（标项）项目采购活动提供本单位制造的产品（产品名称见下表一），由本单位承接工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品（产品名称见下表二），本条不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

| 表一 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |

| 表二 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 制造企业 | 品牌 | 规格型号 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |
|  |  |  |  |  | 与报价明细表一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性企业盖章：

日       期：

注：(1)符合小微企业或监狱企业或残疾人福利性企业政策的供应商应提供以上相关材料，否则视为供应商放弃相关政策优惠处理。

(2)中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

(3)供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交资格，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 4.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

# 第六章 磋商评审办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信商务及技术分70分。合格供应商的综合得分为各项目汇总得分，成交候选资格按综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，由采购人随机抽签选取成交候选人排名。排名第一的供应商为成交候选人。评分结果采用四舍五入法，并保留2位小数。

综合得分=资信商务及技术分+价格分

- 评标内容及标准

- （一）资信商务及技术标

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至投标截止时间止，具有类似案例业绩的，每提供一个业绩的得1分，最高可得3分。（客观分） 投标文件内须提供合同原件的扫描件，否则不得分。 | 0-3 |
| 2 | 综合 能力 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一个符合上述要求的证书可得1分，最高可得3分。（客观分） 响应文件内须提供证书原件扫描件和相关网站查询截图，否则不得分。 | 0-3 |
| 2 | 人员配备 | 1.本项目拟派项目经理具有高级职称证书的得2分，具有中级职称的得1分。 2.本项目拟派项目成员（项目经理除外）具有中级及以上职称证书的得1分，最高可得1分。（客观分） 注：同一人只计一次分且同类证书只计一次分。响应文件内须提供人员相关合同证明材料及相关证书扫描件，否则不得分。 | 0-3 |
|  |  | 根据供应商提供的团队方案，对团队人员配置、职责分工、人员综合素质、人员数量、人员的安装经验等是否具有明确性、合理性，是否满足采购需求等情况进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分，3.5分，4分，4.5分，5分）。（主观分） | 0-5 |
| 3 | 项目理解 | 根据供应商在本项目中对项目建设理解精准程度，包括项目概况、项目可行性分析、项目问题分析、项目需求分析等的理解进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分）。（主观分） | 0-3 |
| 4 | 设计方案完整性 | 根据供应商制定的项目总体方案合理性的方案优劣进行打分，是否具有详细的规划方案，且能否根据采购内容细化，制定合理的功能区分，空间组织等，制定的内容是否完善合理可行、符合逻辑、流程清晰明确等情况进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分，3.5分，4分，4.5分，5分）。（主观分） | 0-5 |
| 5 | 技术偏离 | 磋商评审小组根据供应商提供的性能及技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为25分，如有偏离的，磋商评审小组在25分的基础上按下列条款顺序进行减分。 供应商产品性能及技术参数不满足竞争性磋商文件要求且负偏离的，标“●”指标每项扣1分，未标“●”指标每项扣0.5分，供应商产品性能及技术参数有负偏离而供应商未列出的或响应文件中该参数前后矛盾的，经磋商小组发现，加倍扣分；负偏离15项以上的，技术参数项得0分。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由磋商评审小组综合评审为准。本项得分最高可得25分，最低得0分。 | 0-25 |
| 6 | 应急方案 | 根据供应商针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案等进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分）。（主观分） | 0-3 |
| 7 | 售后服务 | 供应商具有针对本项目的售后服务体系及管理制度、售后服务承诺、人员配备、服务承诺落实的保障措施和证明材料，根据方案的完整性、保障措施有效性等进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分）。（主观分） | 0-3 |
| 8 | 施工图、效果图 | 根据供应商的平面布局、立面设计、施工图等是否完善进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分，3.5分，4分，4.5分，5分）。（主观分） | 0-5 |
|  |  | 根据供应商提供的效果图实际效果，提供的效果图是否符合现场环境，整体设计是否美观、布局合理、颜色搭配与主题相呼应进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分，3.5分，4分，4.5分，5分）。 | 0-5 |
| 9 | 安装调试、验收方案 | 根据供应商提供的安装调试方案和验收方案的合理性、可行性、完整性，是否能在满足采购文件需求基础上细化定制进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分，2.5分，3分，3.5分，4分，4.5分，5分）。（主观分） | 0-5 |
| 10 | 合理化建议 | 根据供应商提供的针对本项目建设的合理化建议进行评审（0分，0.5分，1分，1.5分，2分）。（主观分） | 0-2 |

- （二）报价文件

1.价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后一轮磋商报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=[评审基准价／最后一轮磋商报价]×30%×100。（四舍五入，保留两位小数）

2.价格扣除：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和价格分。

调整后的价格＝∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×(1-扣除率)

- 该磋商评审办法及评分标准仅适用于本项目采购，解释权属于采购人。

- 附件一：

启用备份响应文件申请书

（采购代理机构名称）：

我公司参与       （项目名称）   （标项：   ）  （项目编号：           ）投标，已按本项目竞争性磋商文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

供应商（盖章）：

日     期：

供应商进行在线解密（解密时间为30分钟），解密未成功的，采购代理机构启动有效的备份响应文件，供应商应当在解密时间内向采购代理机构通过电子邮箱（810213682@qq.com）提供备份响应文件压缩解密密码（格式见附件一），否则视为放弃磋商。

- 附件二：

政府采购活动现场确认声明书

（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                     （单位） 负责人          （法定代表人）合法授权参加          （项目编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系          ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系    D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）               。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与 （供应商名称）            之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                     供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年   月   日

供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，在“开启标书信息”后的20分钟内通过电子邮箱（810213682@qq.com）方式提交《政府采购活动现场确认声明书》（格式见附件二），未提交的视为放弃提出相关事项质疑的权利。