平 阳 县 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目 招标编号：MJCG240613056 采购单位：平阳县鳌江镇人民政府 联 系 人：陶先生 联系电话：0577-63680260 代理机构：浙江名进建设项目管理有限公司 联 系 人：周女士 联系电话：0577-63639288 二零二四年六月

浙江名进建设项目管理有限公司关于鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目公开招标的公告（线上电子招投标）

公告日期：2024年 06 月 13 日

项目概况

鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取（下载）招标文件，并于 2024年 07 月 05 日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文

件。

一、项目基本情况

项目编号：MJCG240613056

项目名称：鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目

预算金额（元）：59970000

最高限价（元）：59970000

采购需求：

标项名称: 鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目

数量: 不限

预算金额（元）: 59970000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目，详见招标文件。

备注：

合同履约期限：标项 1，至合同结束。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1，本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：标项1，本次招标要求投标人同时具备（或组成联合体）以下①、②条件，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力：

① 设计资质：工程设计综合甲级资质或环境工程设计（污染修复工程）乙级及以上专项资质；

② 施工资质：同时具有环保工程专业承包一级及水利水电工程施工总承包三级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：/至2024年 07 月 05 日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

注：浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 07 月 05 日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云线上投标

开标时间：2024年 07 月 05 日 09:30

开标地点（网址）：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。7）本项目属分散采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责提供开标评标场地，没有招标文件审核、开标评标过程监督及合同履约监管的职能。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县鳌江镇人民政府

地    址：鳌江镇塘古南路99号

传    真：

项目联系人（询问）：陶先生

项目联系方式（询问）：0577-63680260

质疑联系人：魏先生

质疑联系方式：13958923788

2.采购代理机构信息

名    称：浙江名进建设项目管理有限公司

地    址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室

传    真：0577-63639288

项目联系人（询问）：周女士

项目联系方式（询问）：0577-63639288

质疑联系人：缪女士

质疑联系方式：0577-63639288

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江名进建设项目管理有限公司对鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目 |
|  | 项目编号 | MJCG240613056 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 名 称：平阳县鳌江镇人民政府 地 址：鳌江镇塘古南路99号 联 系 人：陶先生 联系电话：0577-63680260 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江名进建设项目管理有限公司 地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 项目负责人：周女士 联系方式：0577-63639288 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 ☑接受，应满足下列要求：本项目若为联合体投标，（1）须提供所有联合体成员共同签署的联合体投标协议书，并且明确各方的权利与义务，联合体成员不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中的投标。若违反上述要求，其投标和相关联合体投标将被拒绝；（2）联合体成员家数不得超过两家；（3）联合体牵头人须为设计资质单位。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 王女士收 联系电话：13567716938）（本号码仅做收件使用，项目咨询请拨打0577-63639288））。（或电子邮件形式递交数据电文形式的“备份投标文件”。电子邮箱：490302676@qq.com）。 （3）中标供应商在须领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正二副给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江名进建设项目管理有限公司 机构地点：平阳县鳌江镇车站大道财富大厦701室 联 系 人：缪女士 联系电话：0577-63639288 联系传真：0577-63639288 |
|  | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联 系 人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 传 真：0577-63889763 地 址：平阳县昆阳镇人民路 |
|  | 投标截止时间 | 2024年 07 月 05 日 09:30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2024年07 月 05 日 09:30正 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为7人或以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、本次采购为专门面向中小企业（中型、小型、微型）预留采购份额的采购项目，资格文件中必须提供《中小企业声明函》（见附件）。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 4、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 5、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于其他未列明行业。 |
|  | 首台套政策（货物采购适用） | 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
|  | 节能产品、环境标志产品（货物采购适用） | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江名进建设项目管理有限公司：邮箱：490302676@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | 1、▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

附：质疑函范本

第一部分  项目简介

- 1、项目简介

浙江名进建设项目管理有限公司受平阳县鳌江镇人民政府委托，以公开招标方式采购鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 招标内容及技术要求

- 一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

（1）中国国家标准及其它被普遍认可的标准

（2）由采购人认可的其他国家的其他权威标准

以上规范和标准应以实施的最新版本为准。原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

二、 采购总内容

1、项目背景

党的二十大报告指出：水是生态系统中最活跃、最基础的因子，是实现中华民族永续发展的战略资源；当前我国正处于加快发展方式绿色转型的关键时期，水资源短缺、水环境污染、水生态损害等亟待解决的问题，仍然是制约我国水生态环境保护工作的短板；要统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理；要坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。二十大报告为我国打赢碧水保卫战指明了科学方向。

2008 年，修订后的《中华人民共和国水污染防治法》明确指出，地方人民政府应当根据流域生态环境功能需要，因地制宜建设沿河沿湖植被缓冲带和隔离带等生态环境治理与保护工程。2015 年，国务院印发的《水污染防治行动计划》（水十条）提出保护水和湿地生态系统，应禁止侵占自然湿地等水源涵养空间，开展湿地保护与修复，加大退耕还林、还草、还湿力度，加强滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。2020 年，生态环境部印发《重点流域水生态环境保护“十四五”规划编制技术大纲》，将“河湖缓冲带修复长度 ”纳入规划目标指标体系。因此，开展河流生态缓冲带构建和修复是落实系列政策文件的具体举措，对于提升水环境容量与恢复水生态系统完整性具有重要意义。

本项目结合浙江省、温州市及平阳县生态环境保护“十四五 ”规划，深入践行“绿水青山就是金山银山 ”理念，立足于平阳县鳌江镇独特的区位和环境条件，以“去除干扰因素，创造受损河流岸带生态系统能够逐步自然恢复的生境条件，使退化的河流岸带恢复到健康状态 ”为目标，因地制宜划定河湖缓冲带，进行生态修复，提出了鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程。项目实施后，将有效削减入河污染物，提高平阳县鳌江镇河流缓冲带生态环境质量，保障西塘河入鳌江水质，为建成“美丽平阳”、“美丽温州”乃至“美丽浙江”目标奠定坚实的生态基础。

- 2、项目要求

本项目旨在通过消除生态干扰因素，创造受损河流岸带生态系统能够逐步自然恢复的基础条件，使退化的河流岸带恢复到健康状态。项目实施后，鳌江支流西塘河生态环境改善，健康评估逐步向好，生态系统结构和功能逐步恢复，最终实现去除干扰因素，逐步恢复河流岸带生态功能。

- 项目现状：

- 以《设计说明书-鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程》中调查的污染物总量结果为标准。

| 污染物削减目标一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 面源污染 入河总量(t/a) | 污染物削减率 (%) | 削减量(t/a) | 备注 |
| COD | 1570.82 | 63 | 989.62 | 表中COD、TN、TP的污染 物削减率取值参考《湖泊流 域入湖河流河道生态修复技 术指南》 (试行)中“不同 植被类型缓冲带对污染物的 截留效果参考表” |
| NH₃-N | 18.33 | 57 | 10.45 |  |
| TP | 12.14 | 52 | 6.31 |  |

（2）污染物削减目标

项目实施后，应有效减少人为干扰影响，削减入河污染物。

表 1- 1 污染物削减量要求一览表

| 参数 | COD（t/a） | NH3-N（t/a） | TP（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 削减量 | 989.62 | 10.45 | 6.31 |

（3）生态修复目标

项目实施后，鳌江镇西塘河及其支流缓冲带修复长度，水域植物覆盖率、自然岸线率、生物多样性指数均优于现状水平，打造具有一定生态胁迫承受能力的生态系统，使生态系统向健康、良好的方向演替。

表 1- 2 生态修复目标一览表

| 项目 | 缓冲带保护修复长度（km） | 缓冲带修复面积（万 ㎡） | 缓冲带植被 恢复率（%） | 自然岸线恢复率（%） | 修复植被物种数（种） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态目标 | 18.80 | 35.23 | 17.43 | 41.35 | 30 |

- 3、项目建设内容

本项目通过识别鳌江镇西塘河河流岸带类型，划定鳌江镇西塘河河流生态缓冲带范围，以“去除生态干扰因素，营造受损河流岸带生态系统能够逐步自然恢复的基础条件，使退化的河流岸带恢复到健康状态”为目的，划分鳌江镇西塘河河流陆域缓冲区与水位变幅区，以“岸带生态修复+水生植物恢复”为核心，采用生态边坡、河流湿地、生态塘、生态拦截沟、生物滞留带、下凹式绿地、绿篱隔离带等生态缓冲带功能强化措施进行强化修复，工程保护与修复鳌江镇河流18.80km ，整体提升流域水生态环境质量，削减排入西塘河以及最终进入鳌江的污染物，确保独流入海水质安全，提升鳌江镇西塘河流域整体生态环境质量，打造能够给群众带来幸福感和获得感的幸福河流。

本项目位于平阳县鳌江镇，修复范围为西塘河及其支流：务垟河、荷莲河、陈家殿河、底宅河、荆溪河、柳家垟河、塘川溪等支流，河流修复总长度为18.80km，修复总面积35.23万㎡。

（1）水位变幅区生态修复：水位变幅区生态修复面积为5.23万㎡。

（2）陆域缓冲区生态修复：陆域缓冲区生态修复面积为9079.7㎡。

（3）缓冲带功能强化措施：缓冲带功能强化措施包含生态边坡、河流湿地、生态塘、生态拦截沟、生物滞留带、下凹式绿地、绿篱隔离带，其中生态边坡（阶梯式软质生态边坡、多介质生态边坡、松木桩生态边坡、水质净化型生态边坡）长15549m，河流湿地面积134300㎡，生态塘面积34300㎡，生态拦截沟长2383m，生物滞留带长690m，下凹式绿地（下凹式绿地一、下凹式绿地二）面积1276㎡，绿篱隔离带面积3834㎡。

- 4、项目依据

（1）《中华人民共和国水法》（2016年修正）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年1月）；

（4）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正）；

（5）《中华人民共和国湿地保护法》（2021年）；

（6）《中华人民共和国防洪法》（2021年修正）；

（7）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

（9）《中华人民共和国农业法》（2013年1月）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）；

（11）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011年修正）；

（12）《中华人民共和国招标投标法》（2017年修正）；

（13）《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38 号）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）；

（15）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）；

（16）《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）（2017年修订版）；

（17）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；

（18）《生产建设项目水土保持监测资质管理办法》（中华人民共和国水利部令第45号）；

（19）《浙江省水污染防治条例》（2020年修正）；

（20）《浙江省水资源条例》（2020年）；

（21）《浙江省生态环境保护条例》（2020年）；

（22）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）。

5、招标范围及技术要求

（1）初步设计深化：包括在原批复初步设计报告（含图册）上进行深化编制、设计概算编制优化等。

（2）施工图设计阶段：施工图设计、施工图审查、施工期配合服务。

（3）施工阶段：根据最终经审查合格的施工图出具工程量清单，并根据图纸范围内容进行规范施工。

（4）维护期：按照采购人要求及供应商另外承诺的维护期工作内容进行维护。

注：供应商最终的深化（施工）设计图纸及出具工程量清单须经采购人确认后方可进场施工。若中标供应商如果深化（施工）设计图纸及出具工程量清单达不到采购人要求，三次之后仍然达不到采购人要求的，视为中标人不具备项目实施能力，采购人有权单方面终止合同。

6、▲项目实施过程中环境影响评价、施工图审查、水土保持评估、劳动安全卫生评审等工程内容，在由中标人委托实施单位前，须将实施单位上报至采购人处并经同意后方可委托实施，否则不予认可。

7、下表为参考工程量清单，最终工程量具体结合深化设计图实施（以实际为准）（以下所有技术要求是为了对本项目技术指标和功能要求更好地说明，欢迎其他能满足本项目技术需求和技术服务相当的参与本项目。是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

| 序号 | 项目 | 指标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修复河道长度 | 18.80 | km |
| 2 | 河流生态缓冲带修复面积 | 35.23 万 | ㎡ |
| 3 | 水生植物群落修复与生境营造面积 | 5.23 万 | ㎡ |
| 4 | 陆域植物群落构建与物种配置面积 | 9079.7 | ㎡ |
| 5 | 生态边坡长度 | 15549 | m |
| 5. 1 | 阶梯式软质生态边坡长度 | 6836 | m |
| 5.2 | 多介质生态边坡长度 | 1384 | m |
| 5.3 | 松木桩生态边坡长度 | 7282 | m |
| 5.4 | 水质净化型生态边坡长度 | 47 | m |
| 6 | 河流湿地面积 | 13.43 万 | ㎡ |
| 7 | 生态塘面积 | 3.43 万 | ㎡ |
| 8 | 生态拦截沟长度 | 2383 | m |
| 9 | 生物滞留带长度 | 690 | m |
| 10 | 下凹式绿地面积 | 1276 | ㎡ |
| 10. 1 | 下凹式绿地一面积 | 600 | ㎡ |
| 10.2 | 下凹式绿地二面积 | 676 | ㎡ |
| 11 | 绿篱隔离带面积 | 3834 | ㎡ |

8、初步项目设计资料

详见附件：《鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程初步设计说明书》

9、▲服务期要求

（1）施工工期：自签订合同之日起最长不得超过12个月（供应商提供最短时间）；

（2）维护期：自验收合格之日起2年。若供应商承诺更长时间，则以供应商最终承诺时间为准。

10、▲人员最低要求：

本项目要求拟派项目团队中至少具有一名项目负责人，一名设计负责人，一名施工负责人。其中项目负责人和施工负责人可兼任，且均无在建工程。

11、结算方式和内容

本项目采购预算（最高限价）为5997万元（其中工程费5782.4万元，项目建设其他费用214.6万元）。项目合同价=工程费+项目建设其他费用。

本项目工程费采用折扣率报价，供应商所报折扣率不得超过96%，否则视为无效报价。各供应商须按招标文件要求，可自行踏勘并综合考虑工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报折扣率。其中工程费由采购单位委托的第三方造价咨询单位根据中标供应商的送审价（即中标供应商根据“预算编制依据”编制的预算金额*中标折扣率）和实际工程量（以实际完成的并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量）进行审价，审定后的金额作为结算价。实际支付工程费金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的审定结算价。

其中项目建设其他费用214.6万元（包括除监理、全过程跟踪审计服务、监标、结算审计服务费用外的施工图设计费、环境影响评价费、施工图审查费、竣工图编制费、水土保持评估费、工程保险费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费等所有与本项目实施不可剥离的费用）采取固定总价包干，不再进行折扣率结算。

12、施工图预算编制依据及结算依据的确定

（1）预算编制依据

①（2021）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》；

②(2021)《浙江省水利水电建筑工程预算定额》；

③（2021)《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》；

④《浙江省建设工程计价规则》 (2018)；《浙江省建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省园林及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018）；

⑤《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（2022）；

⑥《浙江省水利厅关于我省水利工程计价依据中增值税税率调整的通知》浙水建〔2018〕8号；

⑦浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文；

⑧施工招标文件、投标文件、图纸及其他现行的有关规定和文件；

⑨施工月份的《平阳县建材价格信息》；

⑩综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取；

⑪规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取；

⑫税金按国家政策计取；

⑬组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

⑭本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行；

⑮有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的且经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准；

⑯如有内容未能在上述计价标准中体现，则以采购人委托的第三方造价咨询单位市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价。询价内容结算时也按照询价价格*中标折扣率进行结算。

（2）结算依据

A.《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）及温州市现行相关规定；主材价、人工费按照施工月份的平阳信息价，无信息价的由中标人参照“计价依据”提出适当的单价，采购人或其委托的监理单位确认后送审，工程类别按最低类别，最终由采购人委托的第三方造价咨询单位审定为准。

B.结算工程量按实际完成数量计算。中标人应根据实际完成内容上报结算书（编制时尽量出具竣工图、照片、草图、文字表述等内容），工程内容需经采购人驻场代表或其委托的监理单位签认。

C.中标折扣率。

D.材料品牌一览表及其详细参数规格及材质。

（3）结算

结算价包括但不限于整个项目实施过程中所有费用包括工程施工费、项目建设其他费用（包括除监理、全过程跟踪审计服务、监标、结算审计服务费用外的施工图设计费、环境影响评价费、施工图审查费、竣工图编制费、水土保持评估费、工程保险费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费等所有与本项目实施不可剥离的费用）、招标代理服务费、验收费及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。本项目最终实际结算价不得超过本项目最高限价（5997万元）。

- ▲维护费：

- 中标人须在项目竣工结算审价后预留工程费结算价的10%作为项目维护费，在中标人承诺的免费维护期结束后（若有），按两年维护期每年平均支付一次。

13、维护期工作范围要求

本工程运营和维护范围包括但不限于：植物收割、设备维护、巡查调度等内容。项目运营管理部的具体管理职责如下：

（1）建立规章制度、明确责任范围、制定运行管理办法、运行管理细则、开展技术培训，提高管理人员素质等工作。

（2）运营期间工程的进度管理、成本管理、安全管理等；

（3）后期管理维护包括但不限于施肥、中耕除草、更新、调整、补植、病虫害防治、防寒等，还包括内部蚊蝇控制、保洁管理、日常水质及水量监测以及防洪防汛管理工作等。

具体要求：

（1）按照“三线一单”等管控要求，最大限度地保留河湖生态缓冲带区域原有的自然生态系统，禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道、湖泊自然形态和生态功能的项目。与生态保护红线、自然保护地范围重叠的区域，按照生态保护红线、自然保护地的要求与管理措施执行。

（2）宜编制可业务化运行的维护管理方案，明确责任主体及具体职能部门主要职责。

（3）河湖生态缓冲带宜设立明显的边界指示标志，明确缓冲带空间保护边界。

（4）加强对破坏河湖生态缓冲带行为的监管和执法。

（5）日常维护：垃圾和漂浮物清除、藻华应急处置、生态修复区设置管理。

（6）工程维护：基底边坡维护、植物维护、水生动物维护。

14、其他要求

1）▲本项目招标范围内的设计施工项目，未经招标人同意，不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，供应商应向采购人支付采购预算价的5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标供应商继续承担赔偿责任。

2）▲供应商应严格按经采购人确认的设计图纸和已确认的施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

3）▲投标人在投标文件中承诺的项目负责人、设计负责人、设计班子主要成员、施工项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经采购人书面同意，投标人不得任意调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目经理，直至采购人满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购人有权单方面终止合同。若由于不可抗力因素必须更换人员，在经过采购人同意下扣除10万元/人次的处罚金额。未经同意擅自更换的，按合同相应条款执行。

由于施工场地和项目的特殊性，要求中标供应商在开工之前和施工期间做好安全文明标化管理，要求在投标文件中阐述有关施工方案和管理措施，并作出相应承诺，确保场内外道路清洁畅通，确保来往车辆、人员、施工安全。

三、商务条款

1、履约保证金

（1）履约保证金为采购预算价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、履约保函等形式。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。

（2）履约保证金待项目竣工审价结算后7个工作日内一次性无息退还。（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

2、付款方式（实际支付以财政拨款为准）

- （1）预付款：签订合同且具备实施条件后7个工作日内，采购人向成交供应商支付采购预算价的40%预付款；（注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

- （2）工程费：项目施工完成并通过竣工验收后七个工作日内，采购人支付至采购预算价的70%。项目竣工结算审价并履约验收后，在满足支付条件下，采购人收到供应商发票后七个工作日内支付至工程费结算价的90%；剩余工程费结算价的10%作为项目维护费，在中标人承诺的免费维护期结束后（若有），按两年维护期每年平均支付一次。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须无条件返工至符合要求为止，否则采购人不予支付上述款项，并有权要求其承担违约责任。

（3）项目建设其他费用：本项目招标范围内其他各项项目建设工作，按单项工作实际完成进度分别支付。单项内容完成并通过验收后，在满足支付条件下，采购人收到供应商发票后七个工作日内支付该项工作内容的全部费用。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须无条件返工至符合要求为止，否则采购人不予支付上述款项，并有权要求其承担违约责任。

- 四、验收

1、政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

2、采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

3、验收依据

法律及法规依据：

（1）《中华人民共和国水法》（2016 年修正）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）；

（3）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月）；

（4）《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年修正）；

（5）《中华人民共和国湿地保护法》（2021 年）；

（6）《中华人民共和国防洪法》（2021 年修正）；

（7）《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2019 年修正）；

（9）《中华人民共和国农业法》（2013 年 1 月）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年修订）；

（11）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011 年修正）；

（12）《中华人民共和国招标投标法》（2017 年修正）；

（13）《全国生态环境保护纲要》（国发〔2000〕38 号）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）；

（15）《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）；

（16）《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第 293 号）（2017 年修订版）；

（17）《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）；

（18）《生产建设项目水土保持监测资质管理办法》（中华人民共和国水利部令第45 号）；

（19）《浙江省水污染防治条例》（2020 年修正）；

（20）《浙江省水资源条例》（2020 年）；

（21）《浙江省生态环境保护条例》（2020 年）；

（22）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）。

规范标准

（1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（2）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

（3）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

（4）《人工湿地水质净化技术指南》（环办水体函〔2021〕173 号）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《污水自然处理工程技术规程》（CJJ/T54-2017）；

（7）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2016）；

（8）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（9）《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22 号）；

（10）《江河湖泊生态环境保护系列技术指南》（环办〔2014〕111 号）；

（11）《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

（12）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

（13）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

（14）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（15）《水环境监测规范》（SL219-2013）；

（16）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

（17）《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；

（18）《水工建筑物地基处理设计规范》（SL/T792-2020）；

（19）《河湖生态缓冲带保护修复技术指南》（环办水体函〔2021〕558 号）；

（20）《浙江省河流生态缓冲带划定与生态修复技术指南（试行）》；

（21）《河湖生态系统保护与修复工程技术导则》(SL\T800-2020)；

（22）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（23）《自然保护区工程项目建设标准》（建标 195-2018）；

（24）《全国水环境容量核定技术指南》（中国环境规划院 2003 年 9 月）；

（25）《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）；

（26）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 版）；

（27）《海绵城市建设技术指南》（建城函【2014】275 号）；

（28）《关于印发江河湖泊生态环境保护系列技术指南的通知》（环办〔2014〕111号）。

五、合同生效与终止：

（1）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（2）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

①全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

②每年维护期内连续二次或累计三次考核得分低于80分（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同。

③经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

④其它弄虚作假及其他不正当行为。

⑤合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

⑥根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

⑦由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

六、维护期考核

附件：《鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目实时动态考核评分细则》

（采购人可根据项目实际进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称： |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| （一）生态拦截系统维护 |  |  |  |
| 日常巡查每周不少于三次 | 每少一次扣0.5分 |  |  |
| 未及时更换破损、松散及链接扣掉落的浮岛 | 每缺1辆扣1分 |  |  |
| 未及时清理附着在浮岛周围的杂物或垃圾 | 每发现一次扣1分 |  |  |
| 未及时复位搁浅的浮岛 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |
| （二）水生植物维护 |  |  |  |
| 未及时收割水生植物 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |
| 未让植物安全越冬 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |
| 未及时防治病虫害 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |
| （三）生态缓冲带维护 |  |  |  |
| 未及时更换/处理或维护加固水草 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |
| （四）设备运维 |  |  |  |
| 每周定期巡检 | 每少一次扣1分 |  |  |
| 未及时清理周围漂浮物和垃圾 | 每发现一例扣1分 |  |  |
| （五）水质维护 |  |  |  |
| 每月定期投放微生物制剂并做好记录 | 每发现一例扣2分 |  |  |
| 每个月对河道进行3-4次取样监测 | 每发现一次扣1分 |  |  |
| 垃圾打捞上岸未送到采购人指定临时堆放点 | 每发现一例扣1分 |  |  |
| （六）安全作业 |  |  |  |
| 发生安全事故的 | 每发现一次扣5分。若由于乙方原因导致情节严重，甲方有权直接解除合同。 |  |  |
| 工作人员上岗不按规定着装或不穿救生衣的 | 每发现一次扣1分 |  |  |
| 工作人员酒后作业的 | 每发现一次扣2分 |  |  |
| - 分值 | - 满分100分 |  |  |
| - 考核实施办法： - 1、本考核内容为鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程维护期工作内容，考核采取明检、暗检相结合的方式，以暗检为主，每月综合考评一次，考核满分100分。 - 2、考核总得分≥90分，视为当次考核合格。80分≤考核总得分＜90分，每降低1分扣维护费的1‰，在款项支付中扣除；考核总得分＜80分，每降低1分扣维护费的2‰，且视为当次考核不合格。 - 3、若在维护期内发生连续二次或累计三次考核得分低于80分（不含），采购人有权单方面无责任解除合同，不再支付剩余维护费并没收其履约保证金。 - 4、因供应商原因，造成采购人损失的，由中标供应商承担相关责任，供应商应向采购人支付合同总值20%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标供应商继续承担赔偿责任。 |  |  |  |

- 供应商须知

一、说明

1.1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

1.2、供应商须对全部内容进行投标。

1.3、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

1.4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则作无效投标处理。

1.5、本项目采用折扣率报价，按实结算方式，供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

1.6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲1.7、本项目采购预算（最高限价）59970000元，投标折扣率最高不得超过96%。某些（个）供应商投标报价超过采购预算（最高限价）或投标折扣率超过96%的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

1.8 知识产权

1.8.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

1.8.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

1.8.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

1.8.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

1.9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求▲。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

1.10、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。

1.11、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业。

1.12 供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

1.13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

1.14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（http://www.pyztb.com /或http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

- 1.16、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

3.1、招标文件

3.1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

3.1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

3.1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

3.2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用网上答疑形式予以答复。

3.3、招标文件的修改

3.3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

4.1、投标文件

4.1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

4.1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

4.1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

4.2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

4.2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）《资格文件》目录

3）供应商资格审查声明函

4）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

5）供应商有效的工程设计综合甲级资质或环境工程设计（污染修复工程）乙级及以上专项资质证书复印件；

6）供应商有效的环保工程专业承包一级及水利水电工程施工总承包三级及以上资质证书复印件；

7）联合体协议书（若为联合体投标须提供）；

8）须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

4.2.2报价文件组成

1）“报价文件”封面

2)《报价文件》目录

3）开标一览表

2.3商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）商务技术文件目录

3）供应商自评分指引表

4）供应商参与政府采购活动投标资格声明函

5) 投标函；

6）法定代表人授权书；

7）投标供应商情况声明

8）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

9）供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

10）类似业绩（按评标细则要求提供）；

11）项目实施人员一览表、项目负责人资格情况表；

12）具体的项目方案（格式自拟）；

13）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

14）诚信投标承诺书；

4.3. 投标文件编制

4.3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

4.3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

4.3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

4.3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

4.3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.4.投标报价

4.4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.4.3供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.5、投标文件的有效期

4.5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

4.5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

4.6、投标文件的签章

4.6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

4.6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖投标供应商公章。

4.6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

4.7、投标文件的形式

4.7.1投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

4.7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

4.7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

4.8、投标文件的份数

4.8.1投标文件的份数：见投标通知(邀请)书。

五、投标

5.1、投标文件的上传和递交

5.1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀请)书。

5.2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

5.2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

5.3、投标文件的补充、修改或撤回

5.3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

5.3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

5.4、投标文件的备选方案

5.4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2签订合同之前中标供应商需提供所涉及的证件及资质等原件给采购人审核，否则采购人有权拒签合同。

4.3合同中须注明现场项目负责人，若与投标文件中项目负责人不一致，采购人有权拒签合同。现场项目负责人与合同中项目负责人不一致，经警告仍未调整的，采购人有权终止合同。

4.4招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.5拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费，代理服务费根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费。本项目代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江名进建设项目管理有限公司平阳分公司

开户账号：801000120190034329

第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠政策。

附件1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 第五部分     合同格式（供参考）

甲方： 平阳县鳌江镇人民政府

乙方：

年    月    日，平阳县鳌江镇人民政府以公开招标方式对鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目进行采购。经浙江名进建设项目管理有限公司代理招标 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 平阳县鳌江镇人民政府 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、项目情况

甲方委托  （中标供应商名称）    为鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目提供服务：

1、项目名称：鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目

2、项目概况：本项目位于平阳县鳌江镇，修复范围为西塘河及其支流：务垟河、荷莲河、陈家殿河、底宅河、荆溪河、柳家垟河、塘川溪等支流，河流修复总长度为18.80km，修复总面积35.23万㎡。

（1）水位变幅区生态修复：水位变幅区生态修复面积为5.23万㎡。

（2）陆域缓冲区生态修复：陆域缓冲区生态修复面积为9079.7㎡。

（3）缓冲带功能强化措施：缓冲带功能强化措施包含生态边坡、河流湿地、生态塘、生态拦截沟、生物滞留带、下凹式绿地、绿篱隔离带，其中生态边坡（阶梯式软质生态边坡、多介质生态边坡、松木桩生态边坡、水质净化型生态边坡）长15549m，河流湿地面积134300㎡，生态塘面积34300㎡，生态拦截沟长2383m，生物滞留带长690m，下凹式绿地（下凹式绿地一、下凹式绿地二）面积1276㎡，绿篱隔离带面积3834㎡。

3、招标范围及技术要求

（1）初步设计深化：包括在原批复初步设计报告（含图册）上进行深化编制、设计概算编制优化等。

（2）施工图设计阶段：施工图设计、施工图审查、施工期配合服务。

（3）施工阶段：根据最终经审查合格的施工图出具工程量清单，并根据图纸范围内容进行规范施工。

（4）维护期：按照甲方要求及乙方另外承诺的维护期工作内容进行维护。

注：乙方最终的深化（施工）设计图纸及出具工程量清单须经甲方确认后方可进场施工。若乙方如果深化（施工）设计图纸及出具工程量清单达不到甲方要求，三次之后仍然达不到甲方要求的，视为乙方不具备项目实施能力，甲方有权单方面终止合同，同时要求乙方支付采购预算价5%的违约金，如造成损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。对于乙方已经完成的工作，甲方与乙方进行结算后，对工程合格部分款项予以支付。

4、▲项目实施过程中环境影响评价、施工图审查、水土保持评估、劳动安全卫生评审等工程内容，在由乙方委托实施单位前，须将实施单位上报至甲方处并经同意后方可委托实施，否则不予认可。

5、参考工程量清单表，最终工程量具体结合深化设计图实施（以实际为准）

| 序号 | 项目 | 指标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修复河道长度 | 18.80 | km |
| 2 | 河流生态缓冲带修复面积 | 35.23 万 | ㎡ |
| 3 | 水生植物群落修复与生境营造面积 | 5.23 万 | ㎡ |
| 4 | 陆域植物群落构建与物种配置面积 | 9079.7 | ㎡ |
| 5 | 生态边坡长度 | 15549 | m |
| 5. 1 | 阶梯式软质生态边坡长度 | 6836 | m |
| 5.2 | 多介质生态边坡长度 | 1384 | m |
| 5.3 | 松木桩生态边坡长度 | 7282 | m |
| 5.4 | 水质净化型生态边坡长度 | 47 | m |
| 6 | 河流湿地面积 | 13.43 万 | ㎡ |
| 7 | 生态塘面积 | 3.43 万 | ㎡ |
| 8 | 生态拦截沟长度 | 2383 | m |
| 9 | 生物滞留带长度 | 690 | m |
| 10 | 下凹式绿地面积 | 1276 | ㎡ |
| 10. 1 | 下凹式绿地一面积 | 600 | ㎡ |
| 10.2 | 下凹式绿地二面积 | 676 | ㎡ |
| 11 | 绿篱隔离带面积 | 3834 | ㎡ |

- 二、合同工期：

- 1、施工工期：自签订合同之日起最长不得超过12个月（供应商提供最短时间）；

2、维护期：自验收合格之日起     年。

三、预算价及中标折扣率

1、本项目采购预算价金额为         元，其中工程费        元，项目建设其他费用         元。

中标折扣率为：        %。

2、结算方式和内容

本项目采购预算（最高限价）为5997万元（其中工程费5782.4万元，项目建设其他费用214.6万元）。项目合同价=工程费+项目建设其他费用。本项目最终实际结算价不得超过本项目最高限价（5997万元）。

本项目工程费采用折扣率报价。其中工程费由甲方委托的第三方造价咨询单位根据乙方的送审价（即中标供应商根据“预算编制依据”编制的预算金额*中标折扣率）和实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量）进行审价，审定后的金额作为结算价。实际支付工程费金额=甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的审定结算价。

其中项目建设其他费用214.6万元（包括除监理、全过程跟踪审计服务、监标、结算审计服务费用外的施工图设计费、环境影响评价费、施工图审查费、竣工图编制费、水土保持评估费、工程保险费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费等所有与本项目实施不可剥离的费用）采取固定总价包干，不再进行折扣率结算。

3、施工图预算编制依据及结算依据的确定

（1）预算编制依据

①（2021）《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》；

②(2021)《浙江省水利水电建筑工程预算定额》；

③（2021)《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》；

④《浙江省建设工程计价规则》 (2018)；《浙江省建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省园林及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018）、《浙江省施工机械台班费用参考单价》（2018）；

⑤《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（2022）；

⑥《浙江省水利厅关于我省水利工程计价依据中增值税税率调整的通知》浙水建〔2018〕8号；

⑦浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文；

⑧施工招标文件、投标文件、图纸及其他现行的有关规定和文件；

⑨施工月份的《平阳县建材价格信息》；

⑩综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取；

⑪规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取；

⑫税金按国家政策计取；

⑬组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

⑭本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行；

⑮有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的且经甲方（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准；

⑯如有内容未能在上述计价标准中体现，则以甲方委托的第三方造价咨询单位市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价。询价内容结算时也按照询价价格*中标折扣率进行结算。

（2）结算依据

A.《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）及温州市现行相关规定；主材价、人工费按照施工月份的平阳信息价，无信息价的由乙方参照“计价依据”提出适当的单价，甲方或其委托的监理单位确认后送审，工程类别按最低类别，最终由采购人委托的第三方造价咨询单位审定为准。

B.结算工程量按实际完成数量计算。乙方应根据实际完成内容上报结算书（编制时尽量出具竣工图、照片、草图、文字表述等内容），工程内容需经甲方驻场代表或其委托的监理单位签认。

C.中标折扣率。

D.材料品牌一览表及其详细参数规格及材质。

（3）结算

合同结算价包括但不限于整个项目实施过程中所有费用包括工程施工费、项目建设其他费用（包括除监理、全过程跟踪审计服务、监标、结算审计服务费用外的施工图设计费、环境影响评价费、施工图审查费、竣工图编制费、水土保持评估费、工程保险费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费等所有与本项目实施不可剥离的费用）、招标代理服务费、验收费及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。本项目最终实际结算价不得超过本项目最高限价（5997万元）。

- ▲维护费：

- 乙方须在项目竣工结算审价后预留工程费结算价的10%作为项目维护费，在中标人承诺的免费维护期结束后（若有），按两年维护期每年平均支付一次。

四、甲方的权利与义务

1.甲方应当为乙方工作提供良好的外部条件，并按照合同约定支付款项。

2.甲方有权随时对乙方服务情况进行监督、检查。

3.甲方有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重的安全事故和工程质量事故的项目负责人，更换的项目负责人到位时间为发包人发出书面通知后20天内，逾期视为未到位，并按项目负责人到位率的违约规定由乙方向甲方支付违约金。

五、乙方的权利与义务

1.乙方应指派一名固定的项目联系人，负责与甲方的联络。更换项目联系人应至少提前一周通知甲方，并征得甲方同意。

2.乙方向甲方委派项目组人员为：【        】，其中项目负责人为（），设计负责人为（），施工负责人为（）。项目组人员应当固定，乙方在投标文件中承诺的项目负责人、设计负责人、设计班子主要成员、施工项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员未经甲方书面同意，乙方不得任意调换和撤离，并按工程进度及时到位。甲方有权要求乙方撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员以及项目经理，直至甲方满意为止。如项目经理及相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，甲方有权单方面终止合同。

3.乙方在履行本合同义务的期间，应运用合理的技能，认真、勤奋的工作，按照合同约定的内容完成服务。

4.乙方在工作准备及实施过程中，应接受甲方任何形式的监督、检查，及时与甲方沟通工作情况。

六、验收

（1）按照招标文件、投标文件、相关承诺（如有）、合同以及法律法规，国家或者地方相关最新规范标准等文件的规定，甲方对乙方服务内容和质量进行验收。乙方提供相关服务过程中有违反合同约定、不达约定标准情况的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未按甲方要求整改的，甲方有权拒绝验收，并要求乙方支付采购预算价0.5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（2）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收，甲方自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除甲方应当承担的法律责任。

（3）甲方对乙方的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

七、付款时间及方式

1、履约保证金

（1）履约保证金为采购预算价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银、履约保函等形式。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。

（2）履约保证金待项目竣工审价结算后7个工作日内一次性无息退还。（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

2、付款方式（实际支付以财政拨款为准）

- （1）预付款：签订合同且具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付采购预算价的40%预付款；（注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。）

- （2）工程费：项目施工完成并通过竣工验收后七个工作日内，甲方支付至采购预算价的70%。项目竣工结算审价并履约验收后，在满足支付条件下，甲方收到乙方发票后七个工作日内支付至工程费结算价的90%；剩余工程费结算价的10%作为项目维护费，在乙方承诺的免费维护期结束后（若有），按两年维护期每年平均支付一次。如验收达不到相关规定的质量标准，乙方须无条件返工至符合要求为止，否则甲方不予支付上述款项，并有权要求其承担违约责任。

- （3）项目建设其他费用：本项目招标范围内其他各项项目建设工作，按单项工作实际完成进度分别支付。单项内容完成并通过验收后，在满足支付条件下，甲方收到乙方发票后七个工作日内支付该项工作内容的全部费用。如验收达不到相关规定的质量标准，乙方须无条件返工至符合要求为止，否则甲方不予支付上述款项，并有权要求其承担违约责任。

- 八、保密义务

1.乙方确认并同意，应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间接触或知悉的甲方保密信息予以保密。未经甲方书面许可，不得为本合同以外的任何其他目的自行使用、向他人披露或者允许他人使用该保密信息的全部或部分。如果乙方因任何司法或行政命令而需要披露任何保密信息，则乙方同意在进行任何披露之前，立即通知甲方该等请求或要求，以便甲方能够有合理的机会寻求适当救济。

2.本合同保密范围，即为甲方保密信息，包括但不限于甲方的具有保密性质的信息、文件和资料。

3.若乙方违反上述约定的保密义务（包括但不限于乙方员工违反保密义务而造成的保密信息泄露或者不正当利用或者其他任何形式泄密），应立即停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失，并按照本项目采购预算价的【30%】支付违约金，如实际损失超过前述违约金的，乙方需赔偿超过违约金部分的实际损失。

九、违约责任

1、在工程竣工期限内因乙方原因导致整个工程未完工并通过竣工验收，乙方向甲方支付延误损害赔偿费，支付额为自相应的竣工时间起至移交证书注明的日期止之间每日按预算金额的万分之三计。延误损害赔偿费限额为采购预算价的百分之—。工期延误超过30日后仍未通过验收的，甲方甲方有权解除合同，并针对损失有权向乙方追偿。

2、现场项目经理、项目总工、项目副经理应确保每月在工程现场不少于22天，否则视作违约，每少到工程现场一天，甲方有权处以采购预算价万分之三的处罚。短期（3天内）离开工地，应委派代表代行其职，并书面通知施工监理。

3、本项目的项目组主要管理人员原则上不得更换，不可抗力因素必须更换（如死亡、丧失行为能力等）的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及招标文件要求。并按人民币10万元/次进行违约处罚。

4.承包人擅自更换主要管理人员的违约责任：

（1）本项目的项目负责人原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及招标文件要求。并按人民币60万元/次进行违约处罚(项目负责人的职称、业绩、奖项等作为加分项的前述处罚金额*2倍）。如承包人未征得发包人同意擅自更换项目负责人，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失。

（2）本项目的除项目负责人外主要管理人员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员及招标文件要求，并按人民币6万元/次进行违约处罚（主要管理人员的职称、业绩、奖项等作为加分项的处罚金额*2）。

十、分包和转包

1、本工程项目的任何内容不得转包。

2、本工程主体工程不允许分包，专业分包须经发包人和施工监理审核同意。除合同另有约定外，未经发包人和施工监理同意，承包商不得把工程的任何部分分包出去。经发包人和施工监理同意的分包工程不允许分包人再分包。承包商应对其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行为负全部责任。即使是施工监理同意的部分分包工作，并不能免除承包商按合同约定应负的责任。分包人应就其完成的工作成果向发包人承担连带责任。承包商就本工程计划进行专业分包前，必须提交专业分包合同副本、施工人员名册、专业技术资格证书等资料给施工监理审核，经审核同意后才可进场施工。承包商就本工程的施工队伍、班组在计划开工前须报发包人审核备案。

十一、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议解决

1、合同在履行过程中发生争议时或对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，甲方与乙方及时协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

十三、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标文件或询标记录（如果有）；

3.招标文件；

4.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

十四、合同生效、终止及解释

（1）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（2）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）乙方对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，甲方有权终止合同：

①全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，甲方有权无责任终止采购合同。

②每年维护期内连续二次或累计三次考核得分低于80分（不含）的，甲方有权无责任终止采购合同。

③经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

④其它弄虚作假及其他不正当行为。

⑤合同履约期间，乙方法人组织破产，或重组变更法人主体的；

⑥根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

⑦由于乙方原因造成甲方经济损失的，所造成的损失由乙方承担；同时甲方有权终止合同。

（3）合同的解释：本合同的解释权在平阳县鳌江镇人民政府。

十五、合同份数

本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，代理公司一份。

甲      方：（盖章）　　　　　　　　　　　乙      方：（盖章）

法定代表人：（签字）　　　　　　　　　　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　　委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

签订时间：                                签订地点：

- 注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签订正式合同为准。

附件：《鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目实时动态考核评分细则》

（采购人可根据项目实际进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称： |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| （一）生态拦截系统维护 |  |  |  |
| 日常巡查每周不少于三次 | 每少一次扣0.5分 |  |  |
| 未及时更换破损、松散及链接扣掉落的浮岛 | 每缺1辆扣1分 |  |  |
| 未及时清理附着在浮岛周围的杂物或垃圾 | 每发现一次扣1分 |  |  |
| 未及时复位搁浅的浮岛 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |
| （二）水生植物维护 |  |  |  |
| 未及时收割水生植物 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |
| 未让植物安全越冬 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |
| 未及时防治病虫害 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |
| （三）生态缓冲带维护 |  |  |  |
| 未及时更换/处理或维护加固水草 | 每发现一次扣0.5分 |  |  |
| （四）设备运维 |  |  |  |
| 每周定期巡检 | 每少一次扣1分 |  |  |
| 未及时清理周围漂浮物和垃圾 | 每发现一例扣1分 |  |  |
| （五）水质维护 |  |  |  |
| 每月定期投放微生物制剂并做好记录 | 每发现一例扣2分 |  |  |
| 每个月对河道进行3-4次取样监测 | 每发现一次扣1分 |  |  |
| 垃圾打捞上岸未送到采购人指定临时堆放点 | 每发现一例扣1分 |  |  |
| （六）安全作业 |  |  |  |
| 发生安全事故的 | 每发现一次扣5分。若由于乙方原因导致情节严重，甲方有权直接解除合同。 |  |  |
| 工作人员上岗不按规定着装或不穿救生衣的 | 每发现一次扣1分 |  |  |
| 工作人员酒后作业的 | 每发现一次扣2分 |  |  |
| - 分值 | - 满分100分 |  |  |
| - 考核实施办法： - 1、本考核内容为鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程维护期工作内容，考核采取明检、暗检相结合的方式，以暗检为主，每月综合考评一次，考核满分100分。 - 2、考核总得分≥90分，视为当次考核合格。80分≤考核总得分＜90分，每降低1分扣维护费的1‰，在款项支付中扣除；考核总得分＜80分，每降低1分扣维护费的2‰，且视为当次考核不合格。 - 3、若在维护期内发生连续二次或累计三次考核得分低于80分（不含），采购人有权单方面无责任解除合同，不再支付剩余维护费并没收其履约保证金。 - 4、因供应商原因，造成采购人损失的，由中标供应商承担相关责任，供应商应向采购人支付合同总值20%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由中标供应商继续承担赔偿责任。 |  |  |  |

- 附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.3供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县鳌江镇人民政府：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________

日期：________年____月____日

### 1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

1.5供应商有效的工程设计综合甲级资质或环境工程设计（污染修复工程）乙级及以上专项资质证书

提供复制件加盖供应商公章

1.6供应商有效的环保工程专业承包一级及水利水电工程施工总承包三级及以上资质证书

提供复制件加盖供应商公章

1.7联合体协议书

联合体协议书

（招标人）：

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体牵头人：（盖章）                 联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

时间：                                 时间：

注：若联合体投标的须提供本协议书（格式供参考，可自拟）。

### 1.8中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的小微企业承接）。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）（项目编号：  ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日  期：____________________________________________

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）

二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

2.3开标一览表

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：

| 项目名称 | 内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目 | 工程费 | % | 本项填报折扣率，最高不得超过96%，否则视为无效报价。 |
|  | 项目建设其他费用 | 214.6万元 | 本项采取固定总价包干，不再进行折扣率结算。 |

▲1.本项目工程费采用折扣率报价，各供应商须按招标文件要求，可自行踏勘并综合考虑工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报折扣率。其中工程费由采购单位委托的第三方造价咨询单位根据中标供应商的送审价（即中标供应商根据“预算编制依据”编制的预算金额*中标折扣率）和实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量）为依据进行审定，审定后的价格作为结算价。实际支付工程费金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审定价。其中项目建设其他费用214.6万元（包括除监理、全过程跟踪审计服务、监标、结算审计服务费用外的施工图设计费、环境影响评价费、施工图审查费、竣工图编制费、水土保持评估费、工程保险费、劳动安全卫生评审费、场地准备及临时设施费等所有与本项目实施不可剥离的费用）采取固定总价包干，不再进行折扣率结算。

合同结算价包括但不限于整个项目实施过程中所有费用包括工程施工费、项目建设其他费用、招标代理服务费、验收费及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。本项目最终实际结算价不得超过本项目最高限价（5997万元）。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：________________________________________________

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.3供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.4供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.5投标函

投  标  函

平阳县鳌江镇人民政府：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

- 3.6法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县鳌江镇人民政府：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 （招标项目名称 ，项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- 3.7投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

- 3.8商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 3.9类似业绩

供应商自2021年1月1日以来类似业绩

（按评标细则要求提供，复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供，须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 3.10 拟派项目团队

- （一）项目实施人员一览表

项目名称：

| 在本项目担任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 资格证书/证书编号 | 从事类似工作服务的经历、年限、介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目组织机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、列入本表的人员（包括项目负责人），一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。

2、相应证件等复印件附后。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

- （二）项目负责人资格情况表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 执业证书 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 毕业学校及毕业时间 |  |  |  | 学校专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事（项目负责人）年限 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设规模 | 开竣工日期 |  | 担负的技术职务 |  | 项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 设计负责人资格情况表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 执业证书 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 毕业学校及毕业时间 |  |  |  | 学校专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事（项目负责人）年限 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设规模 | 开竣工日期 |  | 担负的技术职务 |  | 项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 施工负责人资格情况表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年龄 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 执业证书 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 毕业学校及毕业时间 |  |  |  | 学校专业 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事（项目负责人）年限 |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建设规模 | 开竣工日期 |  | 担负的技术职务 |  | 项目质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.11具体的项目方案

- 具体的项目方案

- （由供应商根据招标文件项目概况及采购内容要求自行编写，详尽、完整、易于理解，格式自拟）

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目   编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称）招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、报价评分10分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低折扣率为评标基准价，得满分10分。报价评分结算公式为：报价得分=(评标基准价/投标价)×10%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 90分

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 （6分） | 体系认证（若为联合体，则为联合体牵头方） 1、供应商具有有效的质量管理体系认证证书，得2分； 2、供应商具有有效的环境管理体系认证证书，得2分； 3、供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分； 注：须同时提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会（http://www.cnca.gov.cn/）查询网站截图并加盖公章，且上述证书认证范围须包含水利生态修复或水体生态修复内容，否则不得分。 | 0-6分 |
| 2 | 实施能力 情况（9分） | - 供应商（若为联合体，则为联合体牵头方）承接过的类似项目，获得过省级及以上或直辖市政府行政管理部门颁发的类似河道整治相关奖项，得3分；获得过市级及以上政府行政管理部门颁发的类似河道整治相关奖项，得1分；获得过县级及以上政府行政管理部门颁发的类似河道整治相关奖项，得0.5分。 - 注:按可得最高得分计取，不可重复得分。须提供获奖证书或获奖发文或政府官网公示等证明材料复印件加盖公章，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | - 根据供应商（若为联合体，则为联合体牵头方）针对本项目实施的专业技术能力进行评审，评审内容包括具有生态拦截相关技术能力、具有缓冲带相关技术能力、具有沉水植物相关技术能力、专精特新企业等。 - 每具有一项上述能力得1.5分，本项最高得6分。 - 注：须提供相关证明材料复印件并加盖公章，未提供的不得分。 | 0-6分 |
| 3 | 类似项目业绩（1分） | 供应商（若为联合体，则为联合体牵头方）自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过的类似项目，每提供1份业绩得1分，最高得1分。 注：须同时提供合同、中标通知书、竣工验收报告复印件加盖公章，否则不得分。“类似业绩”一般指的是供应商已完成的以往项目中类型、等级、规模相似或相近的过往业绩。 | 0-1分 |
| 4 | 拟派主要人员情况（10分） | 1、项目负责人： （1）拟派项目负责人具有有效的水利水电工程专业一级注册建造师，并同时具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书的，得1分。 （2）拟派项目负责人具有有效的一级注册造价师证书的，得0.5分； （3）拟派项目负责人具有中级及以上技术职称的，得0.5分。 注：按人员可得最高得分计取。须同时提供相关证书及投标截止时间前本单位近3个月社保证明并加盖公章，否则不得分。若是新公司成立未满3个月，则须提供相关证明材料和为该人员缴纳社保的证明材料复印件加盖公章。项目负责人与施工负责人可兼任，若兼任不可重复得分。 | 0-2分 |
|  |  | 2、其他负责人： （1）拟派设计负责人具有环保相关专业高级及以上技术职称的，得0.5分；拟派设计负责人具有注册环保工程师资格，得0.5分。 （2）拟派施工负责人具有有效的水利水电工程专业一级注册建造师，并同时具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书的，得1分。 （3）拟派技术负责人具有有效的风景园林专业高级及以上技术职称，且同时具有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书的，得1分。 注：按人员可得最高得分计取，不可重复得分。须同时提供相关证书及投标截止时间前本单位近3个月社保证明并加盖公章，否则不得分。若是新公司成立未满3个月，则须提供相关证明材料和为该人员缴纳社保的证明材料复印件加盖公章。项目负责人与施工负责人可兼任，若兼任不可重复得分。 | 0-3分 |
|  |  | 3、项目组人员情况（除项目负责人和其他负责人外）： ①拟派施工员具有施工员证书的得0.5分；同时具有环保类中级及以上职称证书再得0.5分；本小项最高得1分。 ②拟派安全员具有安全员证书的得0.5分；同时具有环保类中级及以上职称证书再得0.5分；本小项最高得1分。 ③拟派质检员具有质检员证书的得0.5分；同时具有环保类中级及以上职称证书再得0.5分；本小项最高得1分。 ④拟派材料员具有材料员证书的得0.5分；同时具有环保类中级及以上职称证书再得0.5分；本小项最高得1分。 ⑤资料员具有资料员证书的得0.5分；同时具有环保类中级及以上职称证书再得0.5分；本小项最高得1分。 注：按人员可得最高得分计取，同一人不可重复得分。须同时提供相关证书及投标截止时间前本单位近3个月社保证明并加盖公章，否则不得分。若是新公司成立未满3个月，则须提供相关证明材料和为该人员缴纳社保的证明材料复印件加盖公章。 | 0-5分 |
| 5 | 技术方案（26分） | 1、情况调研及现状分析 （1）针对项目现场实际情况的了解和调研（评分范围3、2、1、0）； （2）根据项目区域的现状分析（评分范围3、2、1、0）。 注：未提供本项内容不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 2、关键点、难点及解决措施 （1）针对项目提出的关键点和难点（评分范围2、1、0）； （2）针对性的解决措施（评分范围2、1、0）。 注：未提供本项内容不得分。 | 0-4分 |
|  |  | 3、初步设计深化方案 （1）针对本项目提出的初步设计深化方案（评分范围3、2、1、0）； （2）详细方案技术思路、工艺路线和技术原理等内容（评分范围3、2、1、0）； （3）在原初步设计基础上的深化方案效果图（不少于10张）的深化程度、细节体现、精致程度等方面进行评审（评分范围4、3、2、1、0）。 注：未提供本项内容不得分。 | 0-10分 |
|  |  | 4、施工图设计 在初步设计深化方案基础上设计的施工设计图纸质量（评分范围2、1、0）、数量（评分范围2、1、0）、合理可行性（评分范围2、1、0）等进行综合评定。 注：未提供本项内容不得分。 | 0-6分 |
| 6 | 施工组织方案（22分） | 1、施工组织设计 （1）施工组织设计（评分范围2、1、0）； （2）施工方法、工艺流程（评分范围3、2、1、0）。 注：未提供本项内容不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 2、工程进度计划和质量保证措施 （1）针对本项目制定的工程进度计划（评分范围3、2、1、0）； （2）质量保证措施（评分范围2、1、0）。 注：未提供本项内容不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 3、工程安全文明施工措施 针对本项目制定的工程安全文明施工措施（评分范围3、2、1、0）。 注：未提供本项内容不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 4、机械设备和人力资源安排 （1）针对本项目提供的保证项目实施的机械设备安排（评分范围3、2、1、0）； （2）针对本项目提供的保证项目实施人力资源安排（评分范围3、2、1、0）。 注：未提供本项内容不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 5、施工环境保护措施 针对本项目制定的施工环境保护措施（评分范围3、2、1、0）。 注：未提供本项内容不得分。 | 0-3分 |
| 7 | 维护方案、应急措施及售后服务等（12分） | 1、维护措施 针对本项目提出的维护期的维护方案及措施（评分范围3、2、1、0）。 注：未提供本项内容不得分。 | 0-3分 |
|  |  | - 应急措施： - 针对本项目提供的应急处理等方案（评分范围3、2、1、0）。 - 注：未提供本项内容不得分。 | 0-3分 |
|  |  | - 售后服务方案： - （1）针对本项目提供的售后服务响应时间及到场时间（评分范围3、2、1、0）； - （2）售后服务问题解决时长及与实际结合的售后服务（评分范围3、2、1、0）。 - 注：未提供本项内容不得分。 | 0-6分 |
| 8 | 免费维护期 （4分） | - 在原招标文件要求维护期年限基础上，每承诺增加一年免费维护期得2分，最高得4分。 - 注：须提供承诺函并加盖公章，格式自拟，不提供不得分。 | 0-4分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

政府采购活动现场确认声明书

浙江名进建设项目管理有限公司：

本人经由                           （单位全称）负责人  （法定代表人姓名） 合法授权参加鳌江北侧鳌江镇河流缓冲带生态修复工程项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：490302676@qq.com。