100吨级渔政船建设项目

招标文件

项目编号：WZJHCG-20240920

采购方式：公开招标

采购人：瑞安市农业农村局

采购代理机构：浙江巨合建设项目管理有限公司

二〇二四年九月

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	5

一、总则	7

二、招标文件的构成、澄清、修改	10

三、投标	11

四、开标、资格审查与信用信息查询	13

五、评标	14

六、定标	15

七、合同授予	15

八、电子交易活动的中止	16

九、验收	16

第三部分 采购需求	18

第四部分 评标办法	27

一、评标方法	29

二、评标标准	29

三、评标程序	29

四、评标中的其他事项	30

第五部分 拟签订的合同文本	33

第六部分 应提交的有关格式范例	39

资格文件部分	39

商务技术文件部分	43

报价文件部分	52

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	55

附件	58

附件1：残疾人福利性单位声明函	58

附件2：质疑函范本及制作说明	59

附件3：投诉书范本及制作说明	61

附件4：中小企业划型标准	63

附件5：中小企业声明函	64

附件6：联合协议	65

- 第一部分 招标公告

项目概况

100吨级渔政船建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年10月15日09点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZJHCG-20240920

项目名称：100吨级渔政船建设项目

预算金额（元）：19371600

最高限价（元）：18931600

采购需求：

标项名称：100吨级渔政船建设项目

数量：1项

预算金额（元）：19371600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：100吨级渔政船建设项目，详见招标文件。

合同履约期限：标项 1，详见招标文件相关部分

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

投标人具有船舶设计资质；

投标人具有钢质和铝质船舶的建造资质。

三、获取招标文件

时间：/至2024年10月15日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年10月15日09点00分（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年10月15日09点00分

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）；④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市农业农村局

地    址：瑞安市金融产业园2楼

传    真：0577-66611062

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0577-66610381

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：0577-66610381

2.采购代理机构信息

名    称：浙江巨合建设项目管理有限公司

地    址：温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1601室

传    真：0577-86006686

项目联系人（询问）：叶光亮/金丽君

项目联系方式（询问）：15558999362

质疑联系人：李咚咚

质疑联系方式：0577-86006686

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局政府采购监管科

地    址：瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人：施女士

监督投诉电话：0577-65827567

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 100吨级渔政船建设项目 |
| 2 | 项目编号 | WZJHCG-20240920 |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额（元）：19371600 最高限价（元）：18931600 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 □预留份额专门面向中小企业采购 □部分预留份额项目面向中小企业采购 ☑未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 10% （10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% （4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ☑A货物类，单一产品或核心产品为：渔政船。 □B服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：100吨级渔政船建设项目；属于工业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | ☑本项目不允许采购进口产品。 □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | ☑ 不允许分包。 □ 允许将非主体、非关键性的 / 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | □不接受 ☑接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | □不需要 ☑需要，合同签订后，中标供应商5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（提交方式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式），合同期满后采购人按程序在7个工作日内无息退还（保函有效期不少于合同期）。 |
| 13 | 预付款 | 采购人在收到中标供应商履约保证金后向中标供应商支付合同总额的40%作为预付款；船舶主要设备验收合格后中标供应商提供主要设备验收单，采购人支付中标供应商合同总额的20%合同款；船舶交付后向中标供应商支付合同总额的20%合同款；船舶交付后3个月内初验结束支付合同总额的15%合同款，船舶交付12个月后进行项目终验，验收通过后向中标供应商支付合同剩余5%合同款。 注：每次付款中标供应商必须开具相应金额的正式税务发票，采购人在收到发票后7个工作日内支付，最终支付金额与时间按财政资金下达情况进行支付。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起 90 日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑不组织。 □组织，时间： / ，地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： / 本项目为服务采购项目，不适用此项要求 |
| 17 | 提交投标文件 截止时间及 开标时间 | 2024年10月15日09时00分（北京时间） |
| 18 | 特别说明 | （1）以联合体形式投标的，联合体各方的业绩证明材料均认可。 （2）以联合体形式投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件评标细则要求提供材料的，视为符合评审要求。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“☑” 系指适用本项目的要求，“□” 系指不适用本项目的要求。

2.8 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

2.9本招标文件凡涉及加盖单位公章或电子签名的均可使用电子签名或加盖单位公章后扫描上传。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8. 开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9. 投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求；

11.1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料。

11.1.5联合协议（如有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料

11.2.5投标标的清单；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.8投标人认为需要提供的其它文件和资料。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标分项报价表；

11.3.3中小企业声明函（如有）

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13. 投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。18.投标费用

14.4投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

15. 投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

16. 投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

16.4本政府采购项目不允许转包。

17. 备份投标文件

17.1本项目不接受备份投标文件。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18. 开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

19. 资格审查

19.1采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不得评标。

19.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

19.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

19.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

20. 信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

21. 评标委员会

21.1评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7（含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标纪律：

（1）评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

（6）评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

21.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

21.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知书与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

23.3采购结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4鼓励有条件的采购人与中标供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

26. 履约保证金和预付款

26.1履约保证金拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

26.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27. 代理服务费

经采购人和采购代理机构双方协商，本次采购，采购代理服务费按国家计委计价格〔2002〕1980号和发改价格〔2011〕534号文件中货物类标准下浮37%收取，由中标供应商在中标公告发布后将代理服务费用支付给采购代理机构。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29. 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

30. 验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

一、总体要求

1．本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和公安部标准、国家标准、行业标准的优质产品。供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（公安部标准、国家标准、行业标准等），则按最高标准执行。

2.供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

3.本次采购的所有产品必须是全新的、一流的、美观的、精工制作。制造商应按要求提供的设备使采购人满意。

二、技术要求和主要配置（以下参数为基本要求，投标人可根据自身情况提供更优的方案）

（一）总体

1.概述

1.1用途与航区

本船用作执行近海水域护航、巡逻、搜索、监督、纠正违法、违章行为，监测、防止船舶污染近海水域，维护近海水域的安全航行秩序等航政管理任务，并组织实施对遇难船舶的抢险救助任务。具有较好的适航性和操纵灵活性。

航行于近海航区水域。

1.2 船型

本船主体为单底、单甲板、钢质全电焊结构，上层建筑为铝合金焊接结构，由两台船用柴油机驱动、并配有高效螺旋桨的方尾、圆舭、消波船型。本船设有首压浪条、尾压浪板，配以优良型线，具有良好的耐波性。

1.3 船级、规范及证书

1.3.1 入级

本船接受中国船级社的审图和检验，不入级。

1.3.2 规则、规范、指南及标准

本船按中华人民共和国海事局和中国船级社的有关规则和规范对近海航区高速船的要求，以及国家和行业标准等要求进行设计与制造，主要满足下列规则、规范和标准要求：

- 中华人民共和国海事局《公务船技术规则》(2020)；

- 中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》及其修改通报；

- 中国船级社《海上高速船入级与建造规范》(2022)；

- 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则》(国内航行海船法定检验技术规则)(2020）及其修改通报；

- 中国船级社《国内航行海船建造规范》(2023) 及其修改通报；

- 中国船级社《材料与焊接规范》（2023）及其修改通报；

- 中华人民共和国国家标准《量和单位》GB 3100～3102—93（通报法定计量标准）；

- 中华人民共和国国家标准《中国造船质量标准》GB/T 34000-2016。

2.总体性能

2.1 主尺度

| 总 长 Loa | 约40m |
| --- | --- |
| 型 宽 B | 约6.2 m |
| 型 深 D | 约3.2m |
| 设计吃水 d | 不超过1.7m |
| ▲设 计 航 速 | ≥29kn |
| 续航力（巡航速度） | ≥400海里 |
| 驾驶室、会议室层高 | 约2.3m |
| 船员舱层高 | 约2.2m |
| 船员 | 8人 |
| 工作人员 | 12人 |

2.2 燃油舱、淡水舱容积

▲燃油舱  ≥26.0m³

淡水舱  ≥8.0m³

2.4 航速

本船光洁船身，蒲氏风不大于 3 级，浪高不大于 2 级，主机在额定功率下，少油、少水试航状态下，▲深静水试航速度≥29kn。

2.5 续航力

在满载排水量状态下（燃油装载量 100%，淡水装载量 100%，满员），以 24kn 的巡航速度航行，续航力不小于 400 海里。

2.6 自持力

本船的自持力为 10 昼夜。

2.7 吨位

总吨 GT  <200

2.8 稳性

本船完整稳性满足《法规》对航行于近海航区船舶的相关要求。

2.9 耐波性及适航性

本船为方尾圆舭线型，耐波性良好。在底部设方龙骨，增大横摇阻尼，改善耐波性。

2.10 操纵性

本船具有良好的航向稳定性和操纵性；在正常排水量状态、回航时静倾角满足规范要求的航速下，满舵回转直径不大于 5 倍船长。

2.11 人员编制

本船船员定额：  8 人

本船乘员定额：  12 人

2.12 适居性

充分考虑设备配置的特点、航行工况对船体振动特性的影响，采取有效的减振降噪措施，以保证船载设备的正常工作，并具有良好的工作和生活环境，本船噪声及居住条件满足《公务船技术规则》(2020)的相关要求。

船舶设计时，考虑合适的横摇周期，提高船员的舒适性。

3 总体布置

3.1 主船体

本船在主甲板以下设有若干水密舱壁，把全船分隔成满足规范要求的水密舱段。

3.2 主甲板面

设置立式锚机，带缆桩、舱口盖、通风筒、系泊绞盘等设备。布置工作艇及艇吊。设甲板室，两舷设外走道。

3.3 甲板室

3.3.1 第一层甲板室

第一层甲板室设有会议室、办案室、进厅及餐厅、船长室、配餐间、卫生间、下机舱梯道和 CO 2 室。

3.3.2 第二层甲板室

第二层甲板室设有驾驶室。

3.3.3 顶棚甲板

布置有导航雷达、光电取证设备、搜索灯、警灯、扬声器、天线、桅杆及航行信号灯等设备。

（二）船体结构

主船体为单底、单甲板纵骨架式钢质焊接结构，甲板室为混合骨架式铝合金焊接结构。主船体与甲板室之间板材、扶强材采用复合材料连接。

在螺旋桨作用区船体结构加强以减少船体结构振动，在机舱、舵机舱等部位铺设阻尼涂料，以减少结构振动及噪音的传播。

（三）舾装设备

1. 锚泊和系泊设备

1.1 锚泊设备

配备 2 只 N 型波尔锚（其中 1 只备用）。

配备有档电焊锚链 1 根，锚链贮存在锚链舱内。

配立式电动锚机 1 台。

1.2 系泊设备

按规范配备系船索、双十字带缆桩 、导缆孔、立式绞盘 1 台。

2. 操舵系统

2.1 舵机

电控液压舵机 1 台。

2.2 舵布置

配平板舵 2 个，驾驶室设自动操舵仪，尾部设简单和手动应急操舵装置。

3. 救生设备

配备符合要求的抛投式自扶正气胀救生筏 2 只，以及登乘绳梯 2 副、船用救生衣、船用工作救生衣、船员救生服、救生圈、火箭降落伞火焰信号等若干，急救包 1 套。

- 消防设备

配备符合要求的若干手提式干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、太平斧、消防半圆桶和消防铁撬等。

5. 航行设备

5.1 航行设备：

按规范及船检要求，兼顾本船使用需要配备。

5.2 信号设备

按规范及船检要求配备。

5.3 桅杆和索具

在顶篷甲板上设置桅杆 1 座，桅杆上留有雷达天线、各号灯、电讯器件的安装位置，旗绳、滑车等索具按需配齐。

船舶首尾设首、尾旗杆各 1 根，旗绳、滑车、羊角等索具按需要配齐。

5.4 通讯设备

按规范及船检要求。

6. 工作艇

主甲板尾部布置带艇吊的工作艇 1 艘，船长≥5.6m，宽≥2.0m，最终以采购人确定为准。

7. 甲板附件

7.1 门窗梯盖

7.1.1 门

按规范及船检要求设置风雨密门、防火门舱室门；

7.1.2 窗

设风雨密铝质窗若干，甲板室内所有窗户均配窗帘。

7.1.3 盖

设风雨密盖、水密舱口盖、水密或油密人孔盖若干。

7.1.4 梯

梯道及直梯的布置应综合考虑，斜梯踏步采用防滑花纹板。

8. 减振降噪

具有良好的减震降噪效果。

9. 油漆

本船油漆配套方案应经船东确认，所使用的油漆品种需有船检证书。

10. 阴极保护

焊于船壳上的锌板具有不小于 12 个月的寿命。

11. 其它

11.1 备品、备件、工具和物料

由各制造厂按常规提供在供货范围内的用于维修的专用工具和标准工具

（四）舱室内装

1. 舱室设备

舱室设备按提供的总布置图配备，其品牌和式样在上船安装前应取得采购人认可。

2. 舱室舾装及装饰部分

内装饰以简洁明快的风格为主，全船格调统一，充分考虑顶、墙、地三面及室内家具的和谐进行舱室设计。为了解决装修和重量控制的矛盾，在内装饰用材上，以防火、阻燃、环保、吸音效果好的轻质新颖材料为主，便于维护和保养。

2.2 甲板敷料

露天甲板底层为光钢板或铝板，面层涂装油漆。

- 配餐间、卫生间地面采用防滑瓷砖。

- 驾驶室、船员舱、进厅敷设 PVC 地胶，会议室铺设橡塑地板。

2.3 隔热和绝缘

本船内装材料采用隔热、阻燃及吸音效果好的优质环保材料。

（五）轮机

推进装置由不可逆转高速柴油机通过齿轮箱及螺旋桨轴驱动定距螺旋桨。

当船舶前进时，从船尾部向首看左螺旋桨逆时针旋转，右螺旋桨顺时针旋转。

1、主机参数

数量：  2 台

▲最大持续功率（单只）：  ≥1940kW

2、设 2 台柴油发电机组，可短时并联运行作负载转移。

2.1 发电机组参数

数量：  2 台

功率：  约64kW

电压：  400V

频率：  50Hz

功率因素：  0.8

3. 减速齿轮箱、及螺旋桨

3.1 减速齿轮箱

数量：  2 台

型式：  液压倒顺齿轮箱

3.2 弹性联轴器

数量：  2 只

3.3 螺旋桨

数量：  2只

4.控制和监测系统

设有主机遥控系统和监测系统。主机的油门、齿轮箱的正、空、倒车可在驾驶室、机旁控制。

主机旁设仪表箱及报警装置，是主机参数的主要显示部位及报警部位；驾驶室另设仪表板，

同时显示主机的重要参数，也可接收延伸报警信号。

5.动力辅助系统

设有燃油系统、滑油系统、冷却系统、排气系统等动力保障系统。

主辅机排气采用湿式排气型式，由膨胀节、排气管、湿式消音器等组成。

6、船舶主要系统设有水消防系统、舱底水系统、日用水系统、生活污水收集系统、固定式灭火系统、通风系统、压缩空气系统、污油水收集系统、透气测量注入系统、甲板漏水及舱室泄水系统、空调系统、海水管系防腐防污系统等。

（六）电气

1. 总则

1.1 基本概况

设计航区为中国近海航区，无线电通信设备按 A1+A2 海区配备。

1.2 电气系统

配电系统由三相三线交流系统，单相两线交流系统和两线直流系统组成。

主电源系统：AC400V、50Hz、三相三线绝缘

电力系统：AC380V、50Hz、三相三线绝缘

照明、小家电设备：AC220V、50Hz

航行、无线电设备：AC220V、DC24V

通讯、报警：AC220V、DC24V

低压系统：DC24V，双线绝缘

1.3 设备的布置

全船电气设备的布置确保有简便安全的通道以便尽可能检查维修各个部件。

所有电气设备的布置应尽可能避免受到机械损伤或水、蒸汽、油或余热对设备的损坏。

如果无法避免这些风险，设备外设置结构或机罩来保护。

2. 电缆

采用船用低烟、无卤、阻燃热固型交联聚乙烯绝缘镀锡铜丝编织铠装电力电缆。

3. 电源

3.1 电站

设约 64kW、400V、50Hz 主发电机 2 台，互为备用，单台可满足航行时全船电力设备及照明等设备用电。发电机组可短时并车运行，用于不停电负荷转移。

3.2 变压器

配备相应的变压器，满足全船使用需求。

3.3 蓄电池

配备相应的蓄电池，并考虑其充电。

3.4 岸电箱

设置 岸电箱1 只。

4. 配电系统

设主配电板、应急充放电板、无线电蓄电池充放电板等。

5.电力设备控制

5.1 驾控台

在驾驶室设置驾驶室集中控制台，用于对船舶运行实施集中控制，可对主机、操舵仪、航行信号灯、通信及导航等设备进行监测、控制。

5.2 电机控制

舱底泵、总用泵、消防泵、机舱风机等功率大于 1kW 的电机均采用磁力起动器控制。

舵机、锚机、空压机、组装式自动供水装置等均由设备本身自带控制箱控制。

5.3 风油遥切

在主配电板、驾驶室驾控台、机舱出口处均设有机舱风机、舱室空调、风机遥切按钮，分别控制机舱风机的紧急切断和舱室空调风机分电箱的紧急切断

5.4 机舱综合报警箱

在机舱内设有综合报警箱以及与之配套声光报警识别器。火灾报警、左右主机故障、舵机故障报警、通用报警、液位综合报警、机舱电话振铃信号时，将发出不同频率音响及灯光报警。

6. 照明

由顶蓬照明、航行灯及信号灯、正常照明、应急照明和各舱室开关插座组成。

7. 通讯与助航

满足规范和船检要求及本船使用需求，并设光电跟踪取证系统 1 套，满足采购人系统对接要求。

8. 火灾报警及通用报警

满足规范和船检要求及本船使用需求。

9. 其它

9.1 生活设备

设有卫星广播电视接收系统 1 套，设有解码器 3 台。会议室设有 75 寸液晶电视，餐厅和船员舱设有 43 寸液晶电视。

设有冰箱、电饭煲、微波炉、饮水机、洗衣机等。

9.2 避雷与接地

桅杆上按规范要求设置避雷针，避雷按 CCS 有关规范要求及 CB/T3667.3-1995 有关标准进行。

所有电气设备的保护接地、工作接地均按规范的要求进行。

9.3视频监控系统

光电跟踪取证系统1套，满足采购人系统对接要求。

10. 备品、供应品和工具

所有电气设备的备件根据船级社要求和厂家标准提供。

除了需要安装的部分，所有备件都储藏在箱内。

（七）总布置图、机舱布置图、电气设备布置图、材料清单等根据上述要求自行设定。

三、验收方式

1、货物到达现场后，中标人必须派员工到现场与采购方一起开箱并按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品，直至采购人满意为止。

2、货物到货后，必须通过采购人的检验合格。若因中标人产品质量导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

3.项目最终验收

3.1本项目采购人委托第三方组织履约验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.3严格按照采购合同开展履约验收。成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

四、售后服务

质保期：验收合格之日起整体质保1年。

质保期内如发生由于设计、建造原因而引起的系统损坏或设备故障，供应商应在接到采购人书面或口头报修通知后24小时内派人到现场进行检查、修理，由此而产生的一切费用由中标人自行负担。若船舶、设备发生故障而中标人未能及时到场服务，采购人为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用由中标人负担。

五、其他条款

1.▲付款方式：详见合同。

2.▲交货时间：船舶设计及建造期为合同签订后13个月，如遇设备采购、图纸审查时间延长、人员管控等导致的不可控因素影响，项目完工时间可相应顺延。

3.▲交货地点：采购人指定的瑞安渔政码头。

4.▲设备交付前应通过船舶检验部门相关检验要求并取得相关证书，交付后船只可直接生产使用。

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| 序号 | 评标标准 | 主观分/客观分 | 满分 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信： - 投标人取得中国船级社质量、环境、职业健康、能源四大管理体系认证的，每提供一个得0.5分，最多得2分。 注：须提供以上相应证书复印件且在有效期内，并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 客观分 | 2 |  |
| 2 | 企业综合实力： - 1.投标人获得过国家级（政府部门颁发）奖项的，得2分；获得过省部级（政府部门颁发）奖项的，得1分，本项最高得3分； - 2.投标人获得过省级或以上船舶设计大赛奖项证书的得1分（联合体单位以设计资质单位提供为准）。 - 注：须提供以上获奖证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 客观分 | 4 |  |
| 3 | 同类项目业绩： 投标人2021年1月1日以来签订的同类型船舶（如高速公务执法船/艇等）项目（以合同签订时间为准）。每提供一个合同业绩得1分，最多得2分。 注：1.须同时提供完整合同复印件及项目中任意一期发票复印，并加盖投标人公章，资料不齐不予认可。 2.投标人符合首台套政策的视同已具备相应业绩，业绩分为满分，须提供首台套相关证明材料复印件并加盖投标人公章。 | 客观分 | 2 |  |
| 4 | 对招标文件的技术要求和主要配置的响应程度： 1.优于招标文件要求的，每条加1分最高2分； 2.完全满足采购需求内容所有技术要求和主要配置要求的，得2分，每出现1条负偏离，扣0.5分。 注：出现3条及以上负偏离的，响应情况不得分，本项为0分。 | 客观分 | 4 |  |
| 5 | 人员实力： 根据投标人承担本项目拟投入的人员情况，研究员高级或正高级及以上工程师（船舶类专业）人数每1人得1分，最高得2分；高级工程师（船舶类专业）人数每1人得0.5分，最高得1分。 注：须提供拟投入人员证书复印件及近六个月内任意一个月社保证明材料，并加盖投标人公章，否则不予认可。 | 客观分 | 3 |  |
| 6 | 售后服务方案： 根据投标人制定的售后服务方案的优劣情况综合打分，体系完备、流程清晰、措施得力、标准合理的得6-8分；有服务方案但措施一般的得3-6分；有售后服务安排但有不足的得1-3分；未提供不得分。 | 主观分 | 8 |  |
| 7 | 服务承诺： 质保期外的服务承诺，有完善技术支持、回访安排、备件保障承诺的得2-3分；技术支持、回访安排、备件保障承诺一般的得1-2分；技术支持、回访安排、备件保障承存在不足的得0.1-1分；未提供不得分。 | 主观分 | 3 |  |
| 8 | 设计方案： 根据设计方案的完整性、准确性和先进性进行综合打分：设计方案参照规范依据准确，分系统设计完整，技术性能先进，所选机电设备性能优异，得8-12分；设计方案参照规范依据准确，分系统设计较完整，技术性能较先进，所选机电设备性能一般，4-8分；设计方案参照规范依据较准确，分系统设计存在漏项或缺项，技术性能一般，所选机电设备性能较差，1-4分；未提供不得分。 | 主观分 | 12 |  |
| 9 | 建造方案： 根据建造方案的完整性、针对性和科学性进行综合打分： 建造进度计划、建造流程、船体施工工艺、机电设备安装与调试方案可行且针对性强，得8-12分；建造进度计划、建造流程、船体施工工艺、机电设备安装与调试方案一般，得4-8分；建造进度计划、建造流程、船体施工工艺、机电设备安装与调试方案针对性不强、存在缺漏项，得1-4分；未提供不得分。 | 主观分 | 12 |  |
| 10 | 装修方案： 投标人提供本次投标船装修方案、效果图等进行综合打分：整体布局方案、舱室设计方案、效果图、装修工艺科学合理的得6-8分；整体布局方案、舱室设计方案、效果图、装修工艺一般得3-6分；整体布局方案、舱室设计方案、效果图、装修工艺较差，存在明显缺陷的得1-3分；未提供不得分。 | 主观分 | 8 |  |
| 11 | 质量控制： 质量保证措施、质量保证大纲编制科学、合理。根据投标人船艇建造质量控制要点描述等进行打分：整体质量保证措施、质量保证大纲编制科学、合理的得3-4分；整体质量保证措施、质量保证大纲编制一般的得2-3分；整体质量保证措施、质量保证大纲编制较差，存在明显缺陷的得1-2分；未提供不得分。 | 主观分 | 4 |  |
| 12 | 涂装工艺： 根据供应商提供的涂装工艺的方案进行打分：涂装工艺完整、方法科学，方案完备的，得3-4分；涂装工艺完整、方法科学，方案较完备的，得2-3分；涂装工艺完整、方法科学，方案较差的，得1-2分；未提供不得分。 | 主观分 | 4 |  |
| 13 | 验收方案： 根据验收方案的完整性、合理性和可行性进行综合打分：试验验收方案项目完整、方法科学，有完备的试验大纲，得3-4分；试验验收方案项目较完整、方法较科学，试验大纲较完备，得2-3分；试验验收方案项目完整性可行性较差，试验大纲存在缺项或不合理之处，得1-2分；未提供不得分。 | 主观分 | 4 |  |
| 14 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分：（评标基准价/投标报价）*30.00。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | / | 30 | / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2.评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐三名中标候选供应商，并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

本合同于    年  月  日      在瑞安由以下各方签订：

买方（购船方）：                 (以下简称：买方)

卖方（造船方）：                 (以下简称：卖方)

1.合同标的

买方                 向卖方                 订造1艘      渔政执法船。

2.船舶的主要性能及主尺度

2.1船型：（最终根据采购内容及投标参数填写）。

2.2 主要数据：（最终根据采购内容及投标参数填写）

2.3其它技术性能及要求详见招标文件“采购需求”（最终结合投标文件响应进行填写），技术要求和主要配置内容若有变更，必须经买方书面确认。

2.4航行区域、稳性要求及证书

2.4.1航行区域：沿海航区。

2.4.2稳性要求：渔政船完整稳性应满足有关规范对沿海航区航行要求。

2.4.3证书：沿海航区船舶检验证书

3.时间和交船地点

3.1船舶设计及建造期为合同签订后13个月，如遇设备采购、图纸审查时间延长、人员管控等导致的不可控因素影响，项目完工时间可相应顺延。

3.2交船期:    年  月   日。

交船地点：买方指定的瑞安渔政码头

4.卖方负责设备的订购事宜

4.1本船为交钥匙工程。

4.2卖方负责船舶的设计、送审、设备的订货，签订设备购置合同，负责办理设备提运、保管、保险、开箱检验、安装调试等工作，发生的所有费用及税款均由卖方承担。若牵涉到有关技术和质量问题，应由卖方为主与设备供货商交涉并会同买方签署有关文件。

4.3在图纸设计、设计图优化、施工图审批及渔政执法船建造过程中，买方将对其全过程及最终交付结果进行全方面综合考察。

5.合同价格及支付条件

5.1合同价格

5.1.1本船的设计及建造价格为：人民币                 元。

大写：                 。

5.1.2本合同总价格为固定不变总价，不受船舶市场价、造船材料或者人工费用的变化而变化，费用已经包含设计、建造、运输、人工、材料、税费、保险、合理利润等因建造船所需支出的一切费用。

5.1.3本船技术设计图纸的送审工作及审图费用由卖方负责。

5.2支付条件

在合同签订后，按以下条款支付：

5.2.1合同签订后，卖方5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（提交方式：转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式），合同期满后买方按程序在7个工作日内无息退还（保函有效期不少于合同期）。

5.2.2买方在收到卖方履约保证金后向卖方支付合同总额的 40% 作为预付款， 即人民币   元整（￥    元）；船舶主要设备验收合格后卖方提供主要设备验收单，买方支付卖方合同总额的20%合同款，即人民币   元整（￥    元）；船舶交付后向卖方支付合同总额的20%合同款，即人民币   元整（￥    元）；船舶交付后3个月内初验结束支付合同总额的15%合同款，即人民币   元整（￥    元）；船舶交付12个月后进行项目终验，验收通过后向卖方支付合同剩余5%合同款，即人民币   元整（￥    元）。

注：每次付款卖方必须开具相应金额的正式税务发票，买方在收到发票后7个工作日内支付，最终支付金额与时间按财政资金下达情况进行支付。

6.质量保证和售后服务

6.1合同项下全部货物即整艘船的质量保证期，为买卖双方经验收合格并签署的“交接船协议书”之日起（按中标质保期填写）个月。

6.2质保期内如发生由于设计、建造原因而引起的系统损坏或设备故障，卖方应在接到买方书面或口头报修通知后24小时内派人到现场进行检查、修理，由此而产生的一切费用由卖方负担。若船舶、设备发生故障而卖方未能及时到场服务，买方为保证船舶安全航行的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用由卖方负担。

6.3质量保证期内发生上述修理，修理部分的质保期自修理完毕后重新起算（按中标质保期填写）个月。

7.不可抗力

7.1如果发生战争、动乱、罢工、瘟疫、地震、12级以上台风、火灾及其它天灾人祸，或双方都不能控制的影响因素，合同条款按实际情况由买、卖双方协商修正、解决。

7.2遭受不可抗力的一方，应尽快以传真方式将不可抗力事故通知另一方，并在发出通知后10天内将相关证明文件提交给另一方确认。

8.专利权

卖方应保证买方在使用其产品或其任何部件过程中，免受第三方因专利权、商标或工业设计等侵权行为提出的赔偿要求。任何第三方提出侵权损失赔偿的要求，卖方应承接处理同第三方的纠纷并负担由此造成的一切法律和经济责任，包括由此造成买方为处理该事件而支付的各种费用（包括但不限于律师费、差旅费等等）。

9.税款

根据中国政府现行税收法律，向卖方征收的与执行本合同有关的全部税款，由卖方支付。

10.提供产品及其服务的规定

10.1卖方应负责满足买方技术规格书和船舶初步设计要求，并符合国家有关部门和船检部门的规则和规定。

10.2用于本船建造的材料和设备应是全新的并符合船检部门要求，并提供合格证书。

10.3设计技术依据及要求

10.3.1设计以双方确认的本合同技术规格书为依据。

10.3.2建造依据为经审图会确认并经船检部门审图批准的技术设计资料。

10.3.3遵循的规范和规则

本船按中华人民共和国海事局和中国船级社的有关规则和规范对近海航区高速船的要求，以及国家和行业标准等要求进行设计与制造，主要满足下列规则、规范和标准要求：

- 中华人民共和国海事局《公务船技术规则》(2020)；

- 中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》及其修改通报；

- 中国船级社《海上高速船入级与建造规范》(2022)；

- 中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则》(国内航行海船法定检验技术规则)(2020）及其修改通报；

- 中国船级社《国内航行海船建造规范》(2023) 及其修改通报；

- 中国船级社《材料与焊接规范》（2023）及其修改通报；

- 中华人民共和国国家标准《量和单位》GB 3100～3102—93（通报法定计量标准）；

- 中华人民共和国国家标准《中国造船质量标准》GB/T 34000-2016。

及其它有关的船舶规则及公约。

上述规范、规则的相应内容若有差异，由船检部门裁定执行。

10.4卖方对本船所用的主要机电产品的订货技术和商务谈判均应有买方到场或认可。

10.6 卖方对全部设计、建造、工艺、质量单独地负有全部责任，卖方不应以买方对图纸已审查为理由而减少可能由于疏忽而造成损失（包括可能的延期交船）所承担的责任，由此所产生的费用完全由卖方负担。

10.7图纸经船检部门审核批准后，应提交施工图纸给买方。在船舶建造期间卖方还应向买方提供一整套全船工厂施工图纸供建造期间监造使用。

10.8监造

10.8.1卖方应邀请买方对整个建造过程进行监督、检验。监造期限取决于建造进度，试航前15天应发出邀请，邀请买方驾驶、轮机人员参与试航，如买方派出驻厂人员监造，卖方对驻厂人员应提供与监造有关的设施、工具、劳保用品，并对驻厂监造人员的工作安全问题承担教育、监督和保护责任，所发生的费用包含在总价中。

10.8.2开始建造前卖方应向买方提供工程进度表。

10.8.3所有检验项目应具有完整性且卖方必须提前7天通知买方。项目检验合格后卖方应向买方提供工厂检验证明书，并由买方签字认可。

10.9试验：

船舶、设备、设施法定的试验均须有验船师和买方到场，否则买方有权就所试部分要求重新试验。下列试验，卖方应邀请买方参加：

10.9.1系泊试验：

按船检部门和买方认可的系泊试验大纲进行，卖方应在试验前15天书面通知买方。

10.9.2倾斜试验：

按船检部门和买方认可的倾斜试验大纲进行，卖方应在试验前15天书面通知买方。

10.9.3航行试验：

航行试验按船检部门和买方认可的航行试验大纲进行。航行试验日期，卖方应提前15天书面通知买方。航速试验应在主机额定转速下进行。

11.交船

11.1在交船签字前，船舶必须符合合同规定，完成系泊、航行试验及各种试验，各项性能应达到招标文件技术要求；各种备品、工属具、证书、资料等均已备妥；交船时，船舶应处于彻底清洁状态；机电设备性能处于良好状态；并确保全船所有机械设备、管路和舱柜清洁、除锈涂装完整，直到买方认可为止。

11.2卖方应对船舶的建造进度负完全的责任。卖方在建造开工前应向买方提交整个工程的进度表，工程在进行中每月末应提交一份月度进度表给买方。

11.3船舶应按说明书和合同要求准备投入运行，凡在本合同中没有提及的任何事情，如果是船检部门和注册主管部门的要求或船舶有效工作所需要的也应解决，费用由卖方负责。

11.4交船时，应同时交付全部的证书和资料包括但不限于以下：

11.4.1船舶建造完工说明书；

11.4.2船舶整套检验证书等；

11.5船舶交船后3个月内，卖方应提供买方2套本船完工图纸，完工图纸目录应由买方认可，所有图纸应有适当标志，整理归档存放盒子内。另提供二套包含本船建造的全部技术资料和技术图样的电子版。卖方需随船交付该船舶船模一艘（尺寸约为15cm*35cm，比例、精度在船舶建造完成后双方商定）。

11.6下列完工图应镶挂在船上适当位置。

11.6.1总布置图；

11.6.2消防救生设备布置图；

11.7交船和签字均在买方指定地点进行，所有费用由卖方负担。

12.索赔

12.1如果产品与买方提出的质量要求和技术规格存在差异，则卖方应按下述方式进行赔偿：

12.1.1应用符合要求的新品更换有缺陷的部件。

12.1.2依照损坏程度、低劣程度以及买方所受的损失，经双方商定以降低价格方式进行。

13.延期交船和拖期违约金

13.1如果卖方未能按规定的交货期交船，则应支付违约金给买方。迟交船超过7天，从该日起，每迟一周扣除合同价款的1%。超过八周，买方有权拒绝接船或另行商定交船日期并减少合同价的10%。如买方拒绝接船，卖方除将买方已支付的合同价款本金连同银行同期贷款利息在1个月内退回给买方外，还应赔偿由此给买方造成的经济损失。

13.2因财政资金下达原因变更付款，不视为买方违约，卖方不能因此影响船舶的正常工期。

14.保险

本船的建造过程中，卖方应办理从船舶建造开始直至交船签字止全过程的保险，所有保险费用均包括在合同总价内。

15.适用法律

此合同的解释将依照中华人民共和国法律。

17.其他约定

17.1买卖双方明确下列文件是构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录；

合同条款；

中标通知书；

投标文件；

招标文件；

与本合同有关的其他文件（含招投标过程中双方的来往文件）。

17.2卖方不得将建造中船舶进行抵押、质押或任何形式设立担保物权。

17.3 船舶建造整个过程至完成船舶交付手续之前，所有船舶风险均由卖方承担。

18.争议解决

18.1履行合同或合同有关事项所发生的全部争议，应通过双方友好协商加以解决，如果开始协商未能解决，向买方所在地法院诉讼解决。

18.2诉讼费用由败诉方承担。

18.3在诉讼期间，除正在执行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

19.合同的签订和生效

19.1合同由买卖双方的法人代表或法人代表授权人签字并加盖公章后生效。

19.2船舶建造期内，如有增减项目，双方另签补充协议。

19.3本合同正本肆份，买方执贰份，卖方执贰份。

| 买方：（盖章） 法人代表:（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： | 卖方：（盖章） 法人代表:（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

签约日期:   年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（4）具有独立承担民事责任能力的证明材料……………………………（页码）

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

瑞安市农业农村局、浙江巨合建设项目管理有限公司：

我方参与100吨级渔政船建设项目【项目编号：WZJHCG-20240920】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

- 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、具有独立承担民事责任能力的证明材料

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料扫描件（四选一）:

（1）如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或营执照”；

（2）如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

（3）如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营执照”；

（4）如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明《居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司《总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料《在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

五、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 商务技术文件部分

- 目录

（注：未提供格式的投标人自拟）

- 投标函………………………………………………………………………（页码）

- 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（页码）

- 符合性审查资料……………………………………………………………（页码）

- 评标标准相应的商务技术资料……………………………………………（页码）

- 投标标的清单………………………………………………………………（页码）

- 商务技术偏离表……………………………………………………………（页码）

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………（页码）

- 投标人认为需要提供的其它文件和资料…………………………………（页码）

- 一、投标函

瑞安市农业农村局、浙江巨合建设项目管理有限公司：

我方参加你方组织的100吨级渔政船建设项目【项目编号：WZJHCG-20240920】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 90 日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.3本项目的特定资格要求；

2.1.4具有独立承担民事责任能力的证明材料。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标标的清单

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.8投标人认为需要提供的其它文件和资料。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2投标分项报价表；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

瑞安市农业农村局、浙江巨合建设项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表姓名：                     职务：              电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                             （盖公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明

瑞安市农业农村局、浙江巨合建设项目管理有限公司：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

- 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

- 四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

## 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

六、投标标的清单

（货物类）

| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

瑞安市农业农村局、浙江巨合建设项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

报价文件部分

- 目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）投标分项报价表………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业证明材料……………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

项目编号：                                                     （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写：￥ |  |
|  |  | 大写：人民币 |  |

说明：1. 此栏内的投标报价应与 “投标分项报价表”中的总计价相一致。

2. ▲不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 二、投标分项报价表

项目名称：                                   项目编号：         （价格单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 数量/单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与“开标一览表”相应的投标报价相一致。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

- 第七部分 实质性响应条款及无效标条款

一、实质性条款

（一）申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按文件要求。

3.本项目的特定资格要求：按文件要求。

（二）《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》

（三）《投标函》

（四）《开标一览表》

投标人必须对以上内容作出实质性响应，否则视作无效投标，如上述实质性条款有所遗漏，以招标文件中标识“▲”为准。若评标委员会认为其他有关技术及商务部分存在重大负偏离，将可能做无效投标处理。

二、无效标条款

(1)投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

(2)投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

(3)若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5)投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

(6)投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

(7)投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价或单价最高限价的；

(8)报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

(9)投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

(10)评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定)：

	出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

	出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

	出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定；

	主要技术要求不满足用户的要求以及商务有重大偏离或保留的；

(11)投标人提供虚假材料投标的；

(12)投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

(13)投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

(14)投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

(15)法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

三、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)法律、法规或规章规定的其他串通行为。

如上述无效标条款有所遗漏，以招标文件中表述为准。

- 附件

- 附件1：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__（采购人）___单位的_100吨级渔政船建设项目_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

- 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件4：中小企业划型标准

- 附件5：中小企业声明函

（本次投标提供的货物全部由小微企业制造的，供应商均需填写下述声明函）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 附件6：联合协议

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成        （项目名称）项目联合体，共同参加        （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、        （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

成员名称：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年    月   日

其他附表：

- 政府采购活动现场确认声明书

瑞安市农业农村局、浙江巨合建设项目管理有限公司：

本人          （授权代表姓名），经由               （单位）       （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

注：投标文件解密结束后，招标代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》并通过电子交易平台提交并电子签名。

- 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。