竞争性磋商文件

（电子招投标版）

项目编号：温中代字（2024）宁021

项目名称：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理

采购人：宁海县人民政府跃龙街道办事处

采购代理机构：温州中源工程项目管理有限公司

二O二四年六月

目  录

第一部分      竞争性磋商公告

第二部分      竞争性磋商流程

第三部分      供应商须知

第四部分      采购需求

第五部分      评审方法及评审标准

第六部分      拟签订的合同文本

第七部分      应提交的有关格式范例

第八部分      最后报价格式

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理的潜在响应人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于 2024年7月17日13点30分00秒（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：温中代字（2024）宁021

项目名称：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理

采购方式：竞争性磋商。

预算金额（元）：479052

最高限价（元）：479052

采购需求：

标项一:

标项名称: 跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理

数量: 1

建设地点：位于宁海县跃龙街道白峤村和岙里村

项目建设规模：整治河道总长度2.773 千米。项目在原有基础上修复现状堤防 5.129千米，修复现状拦水堰坝 9 座，改造现状跨河桥梁 14 座等。

采购范围：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程工程施工全过程监理服务和保修期（缺陷责任期）监理服务。

服务期限：自合同签订之日起至本项目质保期满止。项目施工开工日期和建设周期：同施工工期要求。

质量要求：同施工质量要求。

安全控制目标：同施工安全要求。

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理，详见第四章采购内容及技术要求。

本项目  不  接受联合体参加磋商活动。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与响应）；

þ专门面向中小企业

þ服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

- 3.本项目的特定资格要求：投标人须具备水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年7月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费。

## 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年7月17日13点30分00秒（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 五、响应文件开启

开启时间：2024年7月17日13点30分

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见磋商文件第三部分。（2）电子交易的说明: 1）电子交易：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件。2）响应准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）磋商文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。4）响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按本公告约定方式获取磋商文件的供应商进行响应活动；6）对未按上述方式获取磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7）不提供磋商文件纸质版；8）响应文件的传输提交：供应商在提交响应文件的截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件的截止时间前直接提交或者以邮政快递方式提交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见磋商文件第三部分 “备份响应文件”；9）响应文件的解密：供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传提交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）磋商文件公告期限与磋商公告的公告期限一致。

## 八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁海县人民政府跃龙街道办事处

地    址：宁海县跃龙街道人民大道75号

项目联系人（询问）：叶先生

项目联系方式（询问）：13505783706

质疑联系人：

质疑联系方式：

2.代理机构：温州中源工程项目管理有限公司

地    址：宁海县北斗北路359号三楼

联 系 人：童静

联系电话：0574-87736439 、13566627412

质疑联系人： 胡旭辉

质疑联系方式：0574-87736439

3.同级政府采购监督管理部门：

名    称：宁海县政府采购管理办公室

地    址：宁海县跃龙街道桃源中路218号

传    真：0574-65265612

联系人 ：王老师

投诉电话：0574-65265668

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 竞争性磋商流程

1.征集供应商

1.1邀请供应商。

- 采用公告方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用随机抽取方式邀请供应商的，由采购人、采购代理机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

- 采用书面推荐方式邀请供应商的，由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

2.响应文件开启与信用信息查询

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

3.磋商与评审

3.1磋商小组签到。

3.2采购代理机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购代理机构利用政采云平台发起磋商邀请，供应商通过政采云“在线评审室”进行远程视频磋商。供应商使用CA数字证书登录政采云平台——收到视频评审邀请——点击“视频评审”进入“视频评审系统”——开始远程磋商活动;对于要求到采购代理机构现场进行磋商的供应商，可在采购代理机构4楼讲标室通过视频会议系统或自备CA数字证书、笔记本电脑等开展磋商活动。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13采购代理机构唱价。

3.14由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.15磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4. 成交

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

4.2采购代理机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

5.合同及履约验收

5.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10个工作日内签订政府采购合同。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

6.竞争性磋商流程图

编制磋商文件

验收

立项

履约

立项

评审打分

立项

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

磋商

供应商提交最后报价

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

签订合同

立项

资格审查

立项

- 第三部分  供应商须知

- 一、前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理，属于 其他未列明行业 ； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 þ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | þA不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | þA不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评审标准； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： 方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | 供应商应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 - 资信证明文件：根据磋商文件第五部分评审标准提供。 备注：中标人需在中标公示结束后将正本一份，副本六份的纸质竞包文件提交给招标代理人。 |
| 9 | 付款条件与方法 | 序号; 付款比例（%）; 付款方式. 1; 支付合同价的40%; 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内. 2; 支付合同价的30%; 满足合同约定支付条件的，并完成合同工程量的80％，自收到发票后7个工作日内. 3; 支付剩余款项; 项目验收合格并办理交付手续后7个工作日内. |
| 10 | 履约保证金 | 履约保证金：金额为合同总价的1%；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等甲方认可的非现金形式；中标(成交)供应商应于中标通知书发出后30日历天内将履约保证金交至甲方指定账户。退还：履约保证金由采购人根据中标人履约情况在竣工验收后无息退还。 |
| 11 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 12 | 最后报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入最后报价。《最后报价一览表（报价表）》是最后报价的唯一载体。磋商文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 最后报价出现下列情形的，响应无效： 响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的； 最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的; 最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 13 | 中小企业信用融资 | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 14 | 备份响应文件送达地点和签收人员 | 备份响应文件送达地点：宁海县北斗北路359号三楼，温州中源工程项目管理有限公司招标代理部；备份响应文件签收人员联系电话：童静 13566627412 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。 |
| 15 | 其他 | 1.招标代理公司按下表中服务招标的标准，根据中标金额，向中标供应商收取招标代理服务费。 服费务类率型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 1亿～5亿; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 注：中标服务费按差额定率累进法计算 2、中标服务费以电汇、网银方式汇款。 帐户名称：温州中源工程项目管理有限公司宁海分公司 账号：60010122000882859 开户银行：宁波银行宁海支行 |
| 16 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

- 二、总则

- 1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容， “” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

- 3. 响应有效期

▲3.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

4．响应费用

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

- 三、需要落实的政府采购政策

1.是否允许采购进口产品要求

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.支持中小企业发展。

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

- 四、询问、质疑与投诉

1.在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

2. 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

3. 供应商质疑

3.1质疑提出时效

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2质疑答复

3.2.1根据采购人与采购代理机构签订的《采购委托协议》的规定，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

3.2.2采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3质疑函

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.供应商投诉

4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 五、磋商文件构成、修改、解释

1．磋商文件的构成

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

- 第一部分  供应商邀请

- 第二部分  竞争性磋商流程

- 第三部分  供应商须知

- 第四部分  采购需求

- 第五部分  评审方法及评审标准

- 第六部分  拟签订的合同文本

- 第七部分  应提交的有关格式范例

- 第八部分  最后报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2. 磋商文件的澄清、修改

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

2.2采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。

六、响应文件的编制

1. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2. 响应文件的组成

响应文件由资格证明文件、响应书和报价文件组成。

▲2.1资格证明文件应有：

2.1.1 目录

2.1.2响应人资格核对表，核对表应包括以下资料：

(1) 法定代表人(或单位负责人)授权书(有授权时，下同)[若响应人代表系法定代表人(或单位负责人)，响应文件中可以无本授权书，但应于响应文件中提交身份证明书及本人身份证和营业执照（或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)扫描件，否则按无法定代表人(或单位负责人)授权处理]（参考格式，见第七部分）；

(2) 响应人承诺书；

(3) 响应人基本情况表；

(4) 具有独立承担民事责任的能力证明：营业执照(或事业单位法人登记证或非企业单位登记证，以下简称营业执照)扫描件；

(5) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：响应人最近年度财务报表扫描件或响应人基本开户银行出具的资信证明扫描件 [当年新成立企业可用最近一个月的报务报表代替年报]；

(6) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明：依法缴纳税收（最近6个月中任意一个月的税收缴纳证明）和社会保障资金（最近6个月中任意一个月的社会保障资金缴纳证明）的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）扫描件；

(7) 具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明：资质(格)证书扫描件；

(8) 其他特殊声明书编入标书，  若有 ；

(9) 行业或产品必须的生产、经营证书或注册证书（若有）；

(10) 磋商代理服务费承诺书

(11) 声明函（欲享受政策优惠的且属于中小微型企业的须提交声明函、属于残疾人福利性单位且须提交声明函、属于监狱企业的应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。否则不认定为中小微企业）

(12) 磋商文件列明的影响响应人资格的其他证明文件。

▲2.2响应书应有：

2.2.1目录

2.2.2采购需求响应表（参考格式，见第七部分）；

2.2.3技术文件，技术要求详见第二部分 磋商内容及要求；

技术文件应为针对本项目的完整投标方案；

针对磋商文件第四部分 评审标准中的技术评分的应答并附相关证明材料

后附：项目实施人员及其技术资格一览表（参考格式，见第七部分）；

拟派项目总监简历表(参考格式，见第七部分)；

拟派其他监理人员简历表(参考格式，见第七部分)。

2.2.4类似项目业绩表（参考格式，见第七部分，并附合同复印件）；

2.2.5其他针对本项目评审标准中的技术评分的应答并附相关证明材料。

2.2.6响应人商务得分资料(若有时适用)：

(1) 响应人部分商务得分自评表(参考格式见第七部分)；

(2) 后附影响商务评分的资料原件的复印件，若前面方案中已附，可引用。

▲2.3 报价文件

- 报价函（格式见附件）；

- 响应人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

注：响应文件的形式分为电子加密响应文件和“备份电子响应文件”，具体详见第四部分磋商须知。只要电子加密响应文件能解密成功(含通过“备份电子响应文件”进行异常情况处理成功)且不存电子评审系统故障的前提下，响应人家数达到法定数量及以上时，电子加密响应文件解密成功(含通过“备份电子响应文件”进行异常情况处理成功)的均视为有效响应文件。

响应人应按以上顺序制作响应文件，如未按以上顺序制作导致产生不利于响应人磋商结果的，后果由响应人自行负责。

电子加密响应文件及备份电子响应文件应按现行“政采云”系统及其指南中的要求制作，任何不按现行系统及其指南制作而导致无法上传、无法解密等的后果由响应人自行承担。

响应人没有按照磋商磋商文件要求提供全部资料，或者响应人没有对磋商磋商文件在各方面作出实质性响应是响应人的风险，并可能导致其磋商被作无效或拒绝。

- 七、响应文件的提交和备份

1.响应文件的提交、补充、修改、撤回

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购代理机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

2.备份响应文件

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。

2.2 备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的电子光盘等存储介质中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。

- 八、开启响应文件与信用信息查询

1. 开启响应文件

1.1 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。

2.信用信息查询

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 九、提交最后报价

1.供应商的最后报价文件应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1最后报价一览表；

1.2中小企业声明函（如果有）。

- 十、评审

1. 评审方法：综合评分法。

2. 价格分计算方法：低价优先法。

3. 评审要求：详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

- 十一、成交

1. 推荐成交候选供应商

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2. 确定成交供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

3．成交通知及成交结果公告

3.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

3.3公告期限为1个工作日。

- 十二、合同

1.合同主要条款：详见“第六部分拟签订的合同文本”。

2.合同的签订

2.1除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

3．履约保证金

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 4.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 十三、验收

1.验收

1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

十四、电子交易活动的中止

1. 电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

2.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 第四部分  采购需求

- 注：“▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容。

一、建设地点

本工程位于宁海县跃龙街道白峤村和岙里村。

二、建设内容及规模

项目建设规模：整治河道总长度2.773 千米。项目在原有基础上修复现状堤防 5.129千米，修复现状拦水堰坝 9 座，改造现状跨河桥梁 14 座等。

- 采购范围

- 跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程工程施工全过程监理服务和保修期（缺陷责任期）监理服务。

▲四、服务期限

自合同签订之日起至本项目质保期满止。项目施工开工日期和建设周期：同施工工期要求。

五、质量要求：同施工质量要求。

六、安全控制目标：同施工安全要求。

七、监理的范围和具体内容

（1）监理范围包括：本项目的施工全过程监理及质量缺陷责任期阶段的工程保修监理。监理工作内容包括施工阶段工程质量、进度、投资控制，合同管理，信息管理，组织协调，安全、文明施工监理，环境保护监理等。

（2）监理工作具体内容包括：

1）编制监理规划、旁站监理计划、监理实施细则，报委托人同意后实施；

2）熟悉合同文件，了解施工现场；

3）参与设计交底工作，审查承包人提交的复测结果、设计变更和施工组织设计，督促和检查承包人建立质量保证体系、安全保证体系；

4）检查施工承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

5）审查承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；审查特殊作业人员上岗证件；

6）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

7）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质；

8）审查施工承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺，审批施工承包人提交的各项安全专项方案；还应对施工承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全、文明措施加强监督和管理；验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

9）审查施工承包人拟用于本工程的机械设备的性能与数量；

10）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

11）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品的质量；

12）参加第一次开始的工地监理会议和主持日常工地监理会议，参加专题例会，参加跟踪审计造价会议；

13）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工、通过旁站、巡视、检测、整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；尤其须注意对进场材料、设备的平行检验及对混凝土浇筑等关键部分、关键工序实行全过程旁站；

14）对已完成工程量进行准确的计量，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，重大工程量的计量按施工合同约定执行，审核变更的工作量并签署确认意见，对上报进度款的工作量进行审核，确认。

15）对承包人安全、文明施工进行监管，督促承包单位做好半成品保护,对施工单位成品保护工作的质量与效果进行经常性检查,要避免因成品保护不善造成操作损坏或污染,影响工程整体质量；

16）签发中间交工文件；

17）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

18）签认中期支付凭证；

19）发布停（复）工令；

20）发布变更令（重大、重要变更报委托人核准，凡涉及工程造价须事前经委托人核准）；

21）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

22）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在诉讼或仲裁过程中作证；

23）编制监理工作周报、月报；

24）对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收，签认交工文件，签署监理意见；

25）签认交工文件；

26）督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件，审核竣工文件和竣工图并签署意见，配合审计工作，并做好归档工作；

27）配合委托人的竣工验收、工程移交和各种预验工作；

28）对施工承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤；

29）编制监理方面的竣工文件；

30）配合委托人做好决算工作，对结算中有关争议内容出具公正、独立的书面意见，并提供相关依据；

31）配合委托人做好竣工验收和验收后的维保和工程移交工作。

32）监理应对施工过程中发生的图纸做法与实际做法不一致的情况及时记录并整理在当期监理例会汇报资料中。监理例会会议纪要中需列项本期例会之前所发生的设计变更、签证单情况，并附上次各方确认过的设计变更单及签证单，后补设计变更及签证单不予计算。如发现设计变更单及签证单后补监理并给予确认签字的，扣除监理费2000元/次。

33）本工程总包范围以外的全部施工项目（含专业工程、零星工程）的全过程监理及质量缺陷责任期阶段的监理内容。

八、监理人员考勤要求

监理人员考勤需打卡考勤管理，采用指纹或人脸识别考勤方式。总监理工程师应及时进驻工程且每月驻工地时间不得少于25天（除特殊情况外）。若驻工地时间每月少于25天，违约金为2000元/人/天，违约金在进度付款中扣除。其他监理人员（除总监理工程师外）根据项目开工情况并经发包人认可后应及时进驻工地，进驻后每月驻工地时间不得少于25天。若驻工地时间每月少于25天（除特殊情况外），违约金为2000元/人/天，违约金在进度付款中扣除。

▲九、监理服务费磋商报价要求

1、本项目的监理服务费结算时不考虑项目施工工期长短(含延误)。

2、本项目磋商报价均不得超出采购控制价(即最高限价)，超出上述限制的为无效响应。磋商过程中在采购人未提高技术标准或服务标准或实质性内容或增加内容的前提下，次轮报价不应高于上轮报价，否则本轮次报价按上轮报价调整。

3、报价货币：人民币（一律以人民币计算），总报价建议四舍五入保留至整数元为止。

▲十、拟投入本项目的办公及检测设备配备表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机、打印机及相关软件 | 贰套 |  |
| 2 | 办公设备 | 若干 | 传真机、固定电话及其他办公设备 |
| 3 | 经纬仪、水准仪、便携式红外线测距仪等测试设备 | 各壹套 |  |
| 4 | 必要检验设备 | 壹套 |  |
| 5 | 通讯设备 | 每人壹部手机 | 所有监理人员保证24小时通讯畅通 |
| 6 | 交通工具 | 自备汽车一辆及其他交通工具 |  |
| 7 | 数码照相机 | 壹台 |  |

▲十一、拟投入本项目的监理人员配备表（最低要求）

| 序号 | 岗位要求 | 技术职称 或执业资格要求 | 专业要求 | 数量 要求（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总监理工程师 | 拟派总监理工程师应持有注册在投标人单位的水利部颁发的监理工程师注册证书（水利工程施工监理专业）或执业在投标人单位的中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书（水工建筑专业）或注册在投标人单位的住建部颁发的注册监理工程师注册执业证书（水利水电工程专业），具有工程类高级及以上技术职称。 | 水利 | 1 | 在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任总监理工程师（包括全过程咨询项目中的监理负责人）。 |
| 2 | 水利监理工程师 | 水工建筑或水利水电相关专业 | 水利 | 1 |  |
| 3 | 监理员 | 水工建筑或水利水电相关专业 | 水利 | 2 | 其中必须有1名为水利水电工程或水工建筑专业 |

- 第五部分  评审方法及评审标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一. 总则

本次磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，磋商活动及当事人接受依法实施的监督。本次磋商采用综合评分法。

二. 评审组织

磋商小组：采购人和磋商代理机构根据采购项目的内容特点按照法律法规规定组建磋商小组。磋商小组由采购人、技术、经济等方面专家等有关人员组成。

三．评分标准(满分100分，其中技术资信分满分70分，价格分30分)

（一）、技术资信分(满分70分)

| 序号 | 评审项目 | 分值类型 | 分值 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购政策 | 客观 | 1 | 投标人是国家认定的少数民族地区企业的得1分。（如有，投标文件附相关证明资料复印件加盖公章）。 |
| 2 | 质量监理目标及措施 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的质量监理目标及措施进行综合评议。 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 3）描述一般，针对性一般的，得3分； 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 3 | 进度监理目标及措施 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的进度监理目标及措施进行综合评议。 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 3）描述一般，针对性一般的，得3分； 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 4 | 投资监理目标及措施 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的投资监理目标及措施进行综合评议。 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 3）描述一般，针对性一般的，得3分； 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 5 | 安全及文明施工 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的安全及文明施工监理目标及措施进行综合评议。 1）拟定的安全生产、文明施工完整、合理的，得5分； 2）拟定的安全生产、文明施工基本合理，得4分； 3）拟定的安全生产、文明施工一般的，得3分； 4）拟定的安全生产、文明施工较弱的，得2分； 5）拟定的安全生产、文明施工简单的，得1分；未提供的，得0分 |
| 6 | 合同管理及组织协调 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的合同管理及组织协调的方案及措施进行综合评议。 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 3）描述一般，针对性一般的，得3分； 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 7 | 监理工作基本制度 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人提供的监理工作基本制度的全面性、合理性、可行性等进行综合评议。 1）描述全面、合理，可行性的，得5分； 2）描述较为合理的，较为全面的，可行性的，得4分； 3）描述一般，合理性一般，可行性一般的，得3分； 4）描述简单，合理性和可行性较弱的，得2分； 5）描述简单，合理性和可行性弱的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 8 | 旁站管理 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的旁站管理方案及措施进行综合评议。 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 3）描述一般，针对性一般的，得3分； 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 9 | 施工的监理要点控制 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的施工的监理要点控制进行综合评议。 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 3）描述一般，针对性一般的，得3分； 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 10 | 重点、难点分析 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的监理工作重点、难点分析及监理对策进行综合评议。 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 3）描述一般，针对性一般的，得3分； 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 11 | 关键点特殊控制 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的关键点特殊控制措施进行综合评议。 1）描述全面、合理，具有针对性的，得5分； 2）描述较为合理的，具有针对性的，得4分； 3）描述一般，针对性一般的，得3分； 4）描述简单，针对性较弱的，得2分； 5）描述简单，无针对性的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 12 | 监理组织机构 | 主观 | 5 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的监理组织机构、岗位设置、人员安排的合理性进行综合评议。 - 内容详实，逻辑清晰，符合项目实际情况，切实可行的得5分；2）内容详细，工作思路清楚，基本符合项目实际情况，合理可行的得4分； - 3）内容比较简单，虽然存在一些不足但无明显重大缺陷的得3分；4）内容简单、笼统，存在较多的不足，可行性差的得2分； - 5）提交的内容与实际情况存在一定偏差的得1分；未提供的，得0分。 |
| 13 | 投标人的类似项目业绩 | 客观 | 3 | 自2021年1月1日至投标截止日止，投标人完成过类似项目。每具有1个业绩得1分，最高得3分。 完成时间以项目法人出具的合同工程完工验收鉴定书或行政主管部门出具的竣工验收鉴定书或质量监督机构出具的质量监督报告的日期为准。业绩证明材料包括:①中标通知书(仅限于法定招标项目)和合同;②项目法人出具的合同工程完工验收鉴定书或行政主管部门出具的竣工验收鉴定书或质量监督机构出具的质量监督报告;上述2项材料无法认定工程规模、特征等的，还须提供初步设计(实施方案)批复或监理签章的施工图纸或竣工图纸。 |
| 14 | 投标人水利水电工程获奖 | 客观 | 2 | 投标人完成过的水利水电工程近三年（ 2021年 1 月1日以来）获得过奖项。 证明材料为行政主管部门或相应行业协会发布的获奖文件，奖项获奖时间以文件发布时间为准。 同一工程，按就高计分原则评审；不同工程奖项得分可以累计，但不得超过2分。 ①获得鲁班奖、詹天佑奖、大禹奖的，得2分。 ②获得省级或副省级城市的行政主管部门或相应行业协会颁发的优质工程奖的，得1分。 |
| 15 | 投标人的信用评价等级 | 客观 | 2 | 以开标当天宁波市水利建设市场信用信息平台信用评价等级为准。 信用评价等级为A级的，得2分。 信用评价等级为B级的，得1.5分。 信用评价等级为C级的，得1分。 其他情形，得0分。 |
| 16 | 办公及检测设备的投入 | 主观 | 3 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供的办公及检测设备的投入的合理性进行综合评议。 1）办公及检测设备投入合理的，得3分； 2）办公及检测设备投入较为合理的，得2分； 3）办公及检测设备投入一般的，得1分；未提供的，得0分。 |
| 17 | 后续服务方案 | 主观 | 3 | 磋商小组根据投标人针对本项目提供工程竣工验收合格后的结算审计、财务决算审计等配合方案，以及施工质保期内的监理服务方案进行综合评议。 1）描述全面、合理，具有针对性的，得3分； 2）描述一般，针对性一般的，得2分； 3）描述简单，针对性弱的，得1分；未提供的，得0分 |
| 18 | 项目总监高级职称 | 客观 | 1 | 拟派项目总监具备高级职称的，得1分。 |
| 19 | 价格部分30分 | 30 | 投标报价（30分） | 参与评审的价格=投标总价 以满足磋商文件要求且参与评审的价格（最后报价）最低的响应人的报价作为评审基准价，得30分； 其他响应人的商务报价分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评审基准价/参与评审的价格）×30%×100[此式计算结果以四舍五入法整合到小数点后二位，中间计算过程不予保留]。 |

“*”备注：供应商编制响应文件时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

一、评审方法

1.综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

二、磋商小组的组成

1.磋商小组的组成。

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.磋商小组的组成人员的回避。

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、磋商小组的职责

1.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.8向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

2.磋商小组及其成员不得有下列行为：

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

2.7其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

详见磋商文件“第二部分 竞争性磋商流程”。

五、评审须知

1. 响应文件的澄清

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.最后报价的修正原则

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1《最后报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《最后报价一览表》为准;

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《最后报价一览表》的总价为准，并修改单价;

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6以修正后的总价作为最后报价。

▲供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。

3.响应无效

有下列情况之一的，响应无效：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

3.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

3.5响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.8响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

3.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.11响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

3.12供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

3.13所提交的《最后报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的;

3.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

3.15最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

3.16《最后报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

3.17供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

3.18供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

- 使用伪造、变造的许可证件；

- 提供虚假的财务状况或者业绩；

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 提供虚假的信用状况；

- 其他弄虚作假的行为。

3.19供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

- 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

- 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

- 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

- 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

- 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

3.20供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

3.21法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4. 重新开展采购活动

出现下列情形之一的，采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

5. 终止采购活动

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购代理机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6. 采购代理机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购代理机构审查的，采购代理机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

六、评审过程的保密与录像

1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

- 第六部分  拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同书

项目名称：

委托人：

监理人：

签订地：

签订日期：               年       月       日

工程施工监理合同书

委托人：

监理人：

合同名称：

依据国家有关法律、法规，  （委托人名称）  （以下简称委托人），委托  （监理人名称）  （以下简称监理人）提供  （工程名称）  工程  （监理项目名称）  监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、建设地点：

3、工程等别（级）：

4、工程总投资（人民币，下同）：                       万元

5、工期：

二、监理范围

1、监理项目名称：

2、监理项目内容及主要特性参数：

3、监理项目投资：

4、监理阶段：     （施工期、保修期）

三、监理服务内容、期限

l、监理服务内容：按专用合同条款约定

2、监理服务期限：自     年      月     日至     年      月     日

四、监理报务酬金

监理正常服务酬金为（大写）                 元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

l、监理合同书（含补充协议）；

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本     份，委托人执     份，监理人执     份。

委托人：         （盖章）              监理人：           （盖章）

法定代表人：     （签名）              法定代表人：       （签名）

或授权代表人：   （签名）              或授权代表人：     （签名）

单位地址：                             单位地址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

电子信箱：                             电子信箱：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

签订地点：

签订时间：       年    月    日

## 第一部分  通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条  监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条  委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条  在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48 小时内补做书面通知。

第六条  委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条  委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求：

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务

第九条  工程建设外部环境的协调工作。

第十条  按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条  在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条  与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条  提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条  按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条  需由监理人承担的本工程检验试验所需费用，计入投标报价，不再另行支付。

第十六条  维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条  为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条  将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条  未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第二十条  本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条  在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条  发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条  核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条  监督、检查工程施工进度。

第二十五条  按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条  协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条  按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等

方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条  及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条  编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条  按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条  妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条  除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条  国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条  委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7 天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条  因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条  当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28 天未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条  在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条  本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条  委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四

条、第十五条，第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条  委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条  监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条  本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条  在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双方仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其他

第四十五条  委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

## 第二部分  专用合同条款

监理依据

第三条  本合同的监理依据为：

国家法律、法规、规章及技术标准；相关的监理规范；工程建设合同、勘测设计合同及监理合同；上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；设计文件、技术要求和图纸；发包人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。

委托人的权利

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同；

1、监理人资质不再符合本合同要求时；

2、监理人已强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外）；

3、未经发包人同意，入驻工地的总监及监理工程师与投标文件不一致；

4、未经发包人同意，擅自更换总监理工程师；

5、因监理人原因给工程造成损失或工期延误的；

6、总监每月驻工地时间未达到招标文件要求的。

监理人的权利

第八条

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1 、未支付监理服务费超过合同规定时间3个月以上；

2、其他严重违反合同的行为。

九、委托人赋予监理人的其他权利：无

委托人的义务

第十条   委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工招标文件 | 1 | 根据招标进度提供 | 按第十七条的规定 | 保存完整，不得泄露 |
| 2 | 施工投标文件 | 1 | 根据招标进度提供 | 按第十七条的规定 | 保存完整，不得泄露 |
| 3 | 施工图 | 8 | 根据工程进度，逐步提供 | 按第十七条的规定 | 保存完整，不得泄露 |
| 4 | 施工承包合同 | 1 | 签订施工合同后7天 | 按第十七条的规定 | 保存完整，不得泄露 |

第十一条  委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件 7 天；紧急事项、变更文件发包人应在签收后一个经双方协商的能满足工程要求的更短时间内予以回复。

第十三条  本条款改为：

本条款改为：发包人不提供任何工作、生活设施。 监理期间监理机构的工作、生活设施等费用均由监理人自行承担，并已包含在监理报酬报价中。

第十七条 监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险以由监理人投保，投保的费用应已计入报价中。

监理人的义务

第二十条  监理服务内容：                    。

第二十一条 本条补充以下内容：

一、人员及驻地要求：

入驻工地的总监理工程师和其他监理人员应与投标文件相一致，未经委托人同意不得擅自更换。若发包人认为总监不能胜任本合同工作，发包人有权提出更换总监，承包人应无条件执行。如由监理人原因要求更换总监理工程师或监理工程师的，必须经委托人同意。

二、监理范围及监理期限：

施工监理工作范围为：详见工程概况相关条款。

施工期监理期限：施工中标通知书发放之日进驻现场，直至竣工验收结束，提交竣工资料之日为施工期监理。

三、监理工作内容及职责

施工工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师行使监理合同委托的权限，全面负责受委托的监理工作，监理工作内容主要包括：工程施工进度、质量、造价、安全、文明施工以及在工程建设期间涉及到的所有配套工程的监理，合格工程量审核签证，协调有关单位间的工作关系。

（一）监理目标

本工程项目监理目标为：

- 1、工程质量：合格；

- 2、工程进度：按承包人投标文件中承诺进度控制，力争提前完工；

- 3、工程安全：无重大安全责任事故。

（二）监理人的具体工作内容：

- 4、具体工作内容按照现行颁发的有关监理工作的工作内容；

- 5、编制监理规划、监理实施细则；

- 6、熟悉合同文件，掌握施工现场各项工作及进度；

- 7、参与设计交底工作，审查承包人提交的复测结果和施工组织设计；

- 8、督促和检查承包人建立质量保证体系、安全保证体系；

- 9、参加工地监理会议和主持常规工地监理会议；

- 10、批准单项工程开工报告；

- 11、审查承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；审查特殊作业人员上岗证件。

- 12、验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

- 13、建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

- 14、审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

- 15、审查业主是否按土地出让时所要求的建设标准进行建设。

- 16、审查承包人实施工程的实施方案及主要方法或工艺；

- 17、审查承包人拟用于本工程的机械设备的性能与数量；

- 18、审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

- 19、要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工、通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

- 20、对承包人安全、文明施工进行监控；

- 21、签发中间交工文件；

- 22、调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

- 23、发布停（复）工令；

- 24、对已完成工程进行准确的计算；

- 25、签认中期支付凭证；

- 26、发布变更令（重大、重要变更报业主核准，凡涉及工程造价须事前经业主或业主委托的中介机构核准）；

- 27、受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

- 28、根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

- 29、编制监理工作周报、月报；

- 30、对承包人的交工申请进行评估，主持对拟交工工程的检查和验收；

- 31、签认交工文件；

- 32、督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制分户验收竣工文件；

- 33、编制监理方面的分户验收竣工文件；

- 34、配合业主的竣工验收、分户验收、综合验收及工程移交和各种预验工作。

- 35、向咨询专家和审计部分提供有关工程审计工程资料与文件；向委托人提交相应的备案、存档资料四套；

- 36、项目保修阶段监理工作，包括沉降观察以及对工程质量问题和质量缺陷进行调查、分析，审核修复方案、并确定责任归属，监督修复过程并验收，审核修复费用等。

（三）监理人的具体职责：

- 检查施工机械设备的完好率及施工人员进场情况，核验测量控制基线的准确性，检查测量设备的鉴定证书。审查承包人的各项施工准备工作，协助发包人办理开工手续。若因监理人原因造成开工日期滞后，则监理人应承担相应的违约责任。

- 审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全文明施工保证体系，提出审查意见，并督促实施。

- 督促、检查承包人严格执行工程承包合同、现行规范、规程、标准和设计要求进行施工，控制工程施工质量。

- 审批承包人编制的年、季、月施工计划，检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计划时，应要求承包人或提请发包人及时采取措施，确保计划工期。

- 跟踪复核、验收承包方施工测量放样。

- 审查施工使用的原材料、半成品、成品设备的质量，并进行抽查和复检。原材料和半成品抽检率按规范执行，规范没有规定的，为规定的承包人（或材料供应商）自检数的10~20%。

- 对承包人及设计人提出的设计变更及业务联系单等要求进行审核，监理人应提供详实的基础资料，阐明必要的理由及处理意见，并报请发包人审批；对于追加工程造价的，必须报请发包人同意并签发，否则，结算时不予以追加工程造价。

- 根据施工进度计划协助发包人编制用款计划；审核经质量验收合格的工程量，核实承包人提交的工程进度表和工程量清单，签发付款凭证；协助发包人进行工程竣工结算工作。

- 根据施工承包合同，对承包人的现场管理人员进行履职考核。

- 在履约过程中，对于发包人和承包人提交的有关工程的通知和各种报告，需要监理人审核、核对或确认后转交的，监理人应在7天内审查和转交，若因越过时限给工程带来损失，应由监理人承担违约责任。

- 接受质量监督机构以及发包人对监理工作的监督和检查，及时向发包人提交监理工作报告及发包人要求的有关专题报告或资料。

- 当承包人管理水平低、技术素质差，不能保证工程质量与施工进度时，有权签发监理通知和建议调换施工队伍。

- 按时参加发包人召集的会议，及时传达、执行发包人有关工程建设的指令，定期向发包人提出书面监理报告，对突发的重大问题及时报告。

- 组织单元工程和隐蔽工程的检查、验收；组织发包人和承包人进行分部工程验收；提出工程质量复评意见，参加单位工程验收、竣工验收。

- 检查、督促承包人整理合同文件和技术档案资料。

- 督促承包人及时完成保修期间的缺陷维修。

（四）监理人在责任期内，应当严格履行监理合同约定的义务，严禁下列行为：

（1）转让建设工程监理业务；

（2）与被监理的建设工程承包人串通，弄虚作假，降低工程质量标准；

（3）与所监理建设工程的承包人或建筑材料、构配件和设备供应单位有隶属关系、经营性服务关系或者其他利害关系，而接受该工程建设单位的监理委托。

监理人在责任期内因过失而造成发包人经济损失（包括质量和安全事故、工期延误等），应当进行赔偿，并在履约保证金中扣取或直接从监理费中扣除，不足部分另外支付。赔偿金按以下方法计算：

赔偿金=直接经济损失*10%

赔偿金的总额不超过扣除已缴纳税收后的监理费总额。

第二十一条  监理人应当在本合同生效后 7 天内组建监理机构，并进驻现场。监理人应及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单交委托人，将监理机构及其他人员名单、监理工程师和监理员的授权范围告知承包人；工程实施阶段如果有变化，应当及时通知承包人。

第二十七条  需旁站监理的工程重要部位是：工程所含的主要单元工程。

需旁站监理的关键工序是：1、基础处理工程；2、砼工程；3、其他关键部位、关键工序、其他隐蔽工程。

第三十条  委托人委托监理人主持的分部工程验收：无

第三十一条  在本合同终止后保修期内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：

监理服务费采用总价承包，一次包死，与工程实施中造价的调整无关。

对于每期工程，监理正常服务酬金按以下方式支付：

| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支付合同价的40% | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内 |
| 2 | 支付合同价的30% | 满足合同约定支付条件的，并完成合同工程量的80％，自收到发票后7个工作日内 |
| 3 | 支付剩余款项 | 项目验收合格并办理交付手续后7个工作日内 |

第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：

本工程无论工程提前完工或工期延期，则监理服务酬金亦不予变更。

违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：          /          。

第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：          /          。

第四十二条 删除本款全文，并代之以：

一、在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：

（一）未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任。

（二）监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成经济损失。

（三）监理人未实现合同约定的安全目标，发生死亡事故。

（四）监理人更换或擅自更换总监理工程师或其他监理人员。

（五）监理人员现场履职当月脱岗。

（六）监理人不按照有关规定进行监理工作或不体现业主合理的意图。

（七）监理人管理不严格，在工作中出现监理人员玩忽职守等情况。

（八）监理人未及时按指定要求配备交通工具及办公、测量、检测等设备。

（九）监理人的监理日记不能反映工程实际施工过程。

（十）监理人不按施工承包合同对承包人的现场管理人员进行履职考核。

二、对上述的违约行为，监理人应按以下规定承担违约责任：

（一）监理人在签订合同前未能向发包人提交签约合同金额1%的履约保证金，发包人可取消监理人中标资格。

（二）监理人因自身责任未能在约定时间内按监理规划组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，应承担违约责任，影响工期滞后，违约金按每天一千元计取；影响工期滞后一个月以上，违约金为合同金额的10%。

（三）监理人更换总监理工程师或其他监理人员、监理人员现场履职当月脱岗的违约按下列条款执行：

1、更换总监理工程师属下列情形的，监理人支付违约金10万元：

⑴ 因本人原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；

⑵ 有违法、违规、违纪行为，被暂停或吊销任职资格的；

2、更换总监理工程师属下列情形的，监理人支付违约金5万元；

⑴ 业主认为不能胜任所承担的工程任务或存有失信行为，且要求更换的；

⑵ 变更工作单位的；

3、更换总监理工程师属下列情形的，监理人支付违约金2万元。

本人罹患严重疾病等需要治疗或者休养，配偶、子女、本人及配偶的父母罹患严重疾病等在治疗或者休养期间需要本人陪护，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的（两个时间中取短者）。

4、更换专业监理工程师、监理员的，按照上述收取项目总监理工程师更换的违约金标准的相同情形减半支付更换的违约金。监理人更换总监理工程师或其他监理人员的，重新拟派人员的资格及资历必须满足招标公告或招标文件中的要求，并经发包人同意后，方可更换。

5、监理人擅自更换总监理工程师或其他监理人员的，除委托人有权解除合同外，按当月脱岗负违约责任；同意更换后，仍按本款第1、2、3、4条执行承担违约责任。

（四）因监理人原因，造成死亡事故或重大安全事故的，应支付合同总价3%的违约金，并按有关安全规定，追究总监及相关人员责任。

（五）监理人发生专用合同条款第四十二条第一款第二项违约行为，应承担违约责任，违约金为合同金额的15%；造成经济损失的按直接损失的10%赔偿。

（六）监理人在责任期内因过失造成发包人经济损失，除支付违约金外，应当进行赔偿，赔偿方法同专用合同条款第二十条第二款第（四）项。

（七）监理人不按照有关规定进行监理工作，应承担违约责任，违约金为5万元。

（八）监理人未及时按规定要求配备交通工具及办公、测量、检测等设备的，发包人可在分期支付的监理费中扣留相应的设备费用。

（九）监理人的监理日记不能反映工程实际施工过程，应支付合同金额的5%的违约金。

（十）监理人不按施工承包合同约定对承包人的现场管理人员进行履职考核，未能在每月25日前提交履职考核结果或篡改考核结果的，须支付违约金5000元。

（十一）总监理工程师应及时进驻工程且每月驻工地时间不得少于25天（除特殊情况外）。若驻工地时间每月少于25天，违约金为2000元/人/天，违约金在进度付款中扣除。

（十二）其他监理人员（除总监理工程师外）根据项目开工情况并经发包人认可后应及时进驻工地，进驻后每月驻工地时间不得少于25天。若驻工地时间每月少于25天（除特殊情况外），违约金为2000元/人/天，违约金在进度付款中扣除。

（十二）由于监理方现场监理工作不到位或未及时向施工单位提出书面整改通知的，且经发包人检查督促监理方后，监理方仍未改正的，发包人可处1000元/次的罚款。本项罚款累计数额不超过合同签约价的10%。

以上违约金的总额不超过扣除已缴纳税收后的监理费总额。

争议的解决

第四十三条 争议调解、诉讼机构：

一、争议调解机构为：           /        。

二、诉讼机构为：合同履行所在地的人民法院。

其他

第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：双方另行协商。

增加施工环境保护条款：

监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工。

监理工程师在巡视、旁站中，应随时检查承包人制订的环境保护措施的落实情况，检查的主要内容有：

l. 是否落实了施工环境保护责任人。

2. 是否对施工人员进行了环保教育。

3. 施工场地的布设是否符合相关环保要求。

4. 职业危害的防护措施是否健全。

5. 施工现场(含临时便道、拌和站、预制场等)和料场等是否洒水防尘。

6. 是否按有关要求采取降噪措施。

7. 材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少运输漏洒情况。

8. 施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置是否合理。

9. 是否按照批准在拟定的取弃土场取弃土，取土结束后是否采取了有效的排水防护和植被恢复措施。

第三部分  附件

本合同监理服务内容：

（一）设计方面

l、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

（二）采购方面

1、协助委托人进行采购招标。

2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

3、其他相关业务。

（三）施工方面

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划：检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划：向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检杳，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关工作。

工程建设廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

监理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家，集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程建设监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应有甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计，建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行合同，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给预党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

第五条 本责任书作为                           工程监理合同的附件，与工程施工合同有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监管部门各一份。

甲方单位：  （盖章）	 乙方单位：（盖章）

法定代表人：	法定代表人：

（委托代理人）：                            （委托代理人）：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

年   月   日	                         年   月    日

- 第七部分  应提交的有关格式范例

## 一、响应文件封面

响 应 文 件

采购人名称：

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：[填入资格证明文件/响应书/报价文件]

响应人（盖章）：         [填写名称并盖公章]

响应人地址：

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

年  月  日

响应人资格核对表

| 序号 | 内容 | 响应文件 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人(或单位负责人)授权书 |  | 适用于授权代表签署响应文件 |
|  | 法定代表人(或单位负责人)资格证明书 |  | 适用于本人签署响应文件 |
|  | 承诺书 |  |  |
|  | 响应人基本情况表 |  |  |
|  | 营业执照(或具有独立法人资格的登记证书) |  | 扫描件附于资格证明文件中 |
|  | 最近年度财务报表复印件或响应人基本开户银行出具的资信证明复印件 |  | 扫描件附于资格证明文件中 |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明 |  | 扫描件附于资格证明文件中 |
|  | 具备履行合同所必需的关键设备和专业技术能力的证明材料 |  | 资质(格)证书扫描件 |
|  | 其他特殊资质证书复印件 |  |  |
|  | 行业或产品必须的生产、经营证书或注册证书 |  | 若有，扫描件附于资格证明文件中 |
|  | 磋商代理服务费承诺书 |  |  |
|  | 中小微企业声明函 |  | 声明书 |
|  | 其他 |  | 若有，扫描件附于资格证明文件中 |

## 法定代表人(或单位负责人)资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <响应人名称>         的法定代表人。 就参加            组织的为      <项目编号>  的      <项目名称> 的竞争性磋商活动，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

响应人（盖章）：	   [填写名称并盖公章]

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本采购项目投标的，仅须出具此证明书。

## 法定代表人(或单位负责人)授权书

宁海县人民政府跃龙街道办事处：

（响应人全称        系中华人民共和国合法企业，地址：             ，特授权      代表我公司（单位）全权办理     <项目编号>为           的  <项目名称> 的磋商、参与磋商、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：                        性别：                   年龄：

身份证号码：                                           职务：

联系电话：

通讯地址：

邮    编：

被授权人签名：         [签名或电子签章]

响应人名称（公章）：    [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)：    [签名或电子签章]

日期：

（※此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限※）

说明：法定代表人的授权委托人参加本采购项目投标的，仅须出具此授权委托书。

## 承诺书

致温州中源工程项目管理有限公司：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在首次响应文件提交(上传)截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他服务商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他服务商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，将在响应文件中全面如实反映。

六、承诺依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。不向采购单位、磋商代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取成交。不采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人，与其他参与政府采购活动响应人保持良性的竞争关系。不与采购单位、磋商代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。不与其他响应人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取成交，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、在参加政府采购活动前三年内(自2021年1月1日至响应截止日期间)，我单位在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。同时我单位及现任法定代表人无行贿犯罪行为。以上声明如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/成交/签订合同），我方对此无任何异议。

八、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

九、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十、拟派项目总监在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监（包括全过程工程咨询项目中的项目负责人或监理专项咨询负责人）的情形。如在其他在建合同工程中担任除项目总监以外职位的，中标后从其他项目中撤离职位，否则同意取消中标资格；如我公司在本项目及其他工程中同时被确定为第一中标候选人，且拟派项目总监为同一人的，我公司将积极配合采购人解决，包括同意取消中标资格。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人名称（公章）：    [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]          日期：

## 响应人基本情况表

| 1 | 企业名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 联 系 人： |  | 电子信箱： |
| 5 | 电 话： |  | 传 真： |
| 6 | 注册地： |  | 注册年份： |
| 7 | 从业人员： |  | 其中技术人员： |
| 8 | 营业收入： |  | 自有设备情况： |
| 9 | 公司的资质等级（请后附有关证书的复印件） |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |

响应人：   [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

日期：        年      月       日

## 营业执照(或具有独立法人资格的登记证书)复印件

（扫描件编入标书）

## 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明

响应人最近年度财务报表复印件或响应人基本开户银行出具的资信证明复印件[提供资信证明时原件编入正本，复印件编入副本，银行资信证明开具要求：1.声明本银行是响应人的基本账户开户银行（非响应人基本账户的开户银行出具的资信证明无效）；2.证明响应人资金往来结算信誉情况良好。3.落款应有银行公章或银行资信证明专用章或业务专用章、负责人姓名、签字及日期。4. 银行资信证明应是在开标日前六个月之内出具的，否则为无效证明，有关企业资信等级的证明不能替代本证明。]

## 具有依法缴纳税收的良好记录证明

（扫描件编入标书）

## 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录证明

（扫描件编入标书）

具备履行合同所需的设备和专业技术能力的声明

我公司（单位）具备履行合同所需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员、相应证书等）

……..

特此承诺。

响应人：   [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

日期：      年      月       日

注：后附投标人资质(格)证书、拟派项目总监执业资格证书扫描件。

磋商代理服务费承诺书

致：温州中源工程项目管理有限公司

我们在贵公司组织的            采购中投标（<项目编号>：             ），如获成交，我们保证按磋商文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司按照本磋商文件中的约定缴交磋商代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在采购人应付我方的服务费中扣除，

响应人：   [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

日期：        年      月       日

如属于中小微型或属于残疾人福利性单位的须提交声明书，否则按资格审查不合格处理。

中小微企业资格声明书(若需)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司参加_跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理采购活动，货物全部由符合政策要求的中小微企业承接。相关企业(含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业)的具体情况如下：

- 跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理，属于(磋商文件中明确的所属行业其他未列明行业；承接企业为               (企业名称)，从业人员__人，营业收入为___万元， 资产总额为___万元， 属于                (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人：   [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

日期：      年      月       日

残疾人福利性单位声明书

(若申报残疾人福利性单位则提交，未提交者不认定为残疾人福利性单位)

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  (采购人名称)   单位的   (项目名称)  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人：   [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

日期：        年      月       日

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、建筑业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、建筑业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

技术文件(响应书)

1、目录

2、采购需求响应表（参考格式，见第七部分）；

3、技术文件，技术要求详见第二部分 磋商内容及要求；

技术文件应为针对本项目的完整投标方案；

针对磋商文件第四部分 评审标准中的技术评分的应答并附相关证明材料

后附：项目实施人员及其技术资格一览表（参考格式，见第七部分）；

拟派项目负责人简历表(参考格式，见第七部分)；

拟派其他主要人员简历表(参考格式，见第七部分)。

4、类似项目业绩表（参考格式，见第七部分，并附合同复印件）；

5、其他针对本项目评审标准中的技术评分的应答并附相关证明材料。

6、响应人商务得分资料(若有时适用)：

(1) 响应人部分商务得分自评表(参考格式见第七部分)；

(2) 后附影响商务评分的资料原件的复印件，若前面方案中已附，可引用。

## 采购需求响应表

项目名称：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理

项目编号：

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同名称：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理 |  |  |
| 2 | 采购范围：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程工程施工全过程监理服务和保修期（缺陷责任期）监理服务。 |  |  |
| 3 | 服务期限：自合同签订之日起至本项目质保期满止。项目施工开工日期和建设周期：同施工工期要求。 |  |  |
| 4 | 质量要求：同施工质量要求。 |  |  |
| 5 | 安全控制目标：同施工安全要求。 |  |  |
| 6 | 付款条件与方法： 序号; 付款比例（%）; 付款方式. 1; 支付合同价的40%; 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内. 2; 支付合同价的30%; 满足合同约定支付条件的，并完成合同工程量的80％，自收到发票后7个工作日内. 3; 支付剩余款项; 项目验收合格并办理交付手续后7个工作日内. |  |  |
| 7 | 履约保证金：金额为合同总价的1%；履约保证金形式：支票、电汇、汇票、本票、保函、保险保单等甲方认可的非现金形式；中标(成交)供应商应于中标通知书发出后30日历天内将履约保证金交至甲方指定账户。退还：履约保证金由采购人根据中标人履约情况在竣工验收后无息退还。 |  |  |
| 8 | 联合体投标：不接受。 |  |  |
| 9 | 转包与分包：不得转包。 |  |  |
| 10 | ... |  |  |

备注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

单条商务条款无偏离时应在本表偏离情况处醒目地注明“无偏离”字样；若全部无偏离的可不填写具体商务条款，可将“响应”所在列合并单元格后填写“与磋商文件要求完全一致”字样，在“偏离情况”所在列合并单元格后填写“无偏离”字样。

响应人：   [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

日期：         年      月       日

项目实施人员及其技术资格一览表

项目名称：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理

项目编号：

| 项目管理机构人员的专业岗位 | 姓名 | 工作年限 | 年龄 | 技术职称或执业资格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |
| 总监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

注：1以上如有资格或职称要求的，后附资格或职称复印件；有从业年限要求请后附相应证明材料，投标时相关证书及合同原件扫描件附于响应文件中。

2以上内容必须是真实的，否则，已经查实，按相关规定处理。

3此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

响应人：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：  [签字或盖章]

日期：        年      月       日

拟派项目总监简历表

项目名称：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |  |
| 相关专业资质(格)证书 |  |  |  |  |  |  |
| 其它资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人签字 |  |  |  | 日期： |  |  |

注：1以上内容必须是真实的，否则，已经查实，按相关规定处理。

2此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

响应人：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表（签字或盖章）：  [签字或盖章]

日期：        年      月       日

拟派其他监理人员简历表

项目名称：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |  |
| 相关专业资质(格)证书 |  |  |  |  |  |  |
| 其它资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人签字 |  |  |  | 日期： |  |  |

注：1以上内容必须是真实的，否则，已经查实，按相关规定处理。

2此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

响应人：  [填写单位名称并盖章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表（签字或盖章）：  [签字或盖章]

日期：        年      月       日

## 类似项目业绩表

项目名称：跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 业主联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表在不改变表式的情况下，可自行制作

2.响应人提供的合同必须是真实有效的。在合同签订前，如采购人经核实后发现与实际情况不符，取消其成交资格，并按有关规定处理。

3.影响业绩得分时请附相应资料原件扫描件

响应人：   [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

日期：        年      月       日

## 其他针对磋商文件第四部分 评审标准中的技术评分的应答并附相关证明材料

## 响应人部分商务得分自评表(客观分部分)

| 序号 | 自评内容 | 得分依据 | 自评分 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |

注：

此表仅需填写客观分部分，主观分部分无需填写

此表在不改变表式的情况下，可自行制作

投标书(技术文件)中已有部分可相互索引，无需重复编入。

响应人：   [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：    [签字或盖章]

日期：        年      月       日

## 报价函

致：宁海县人民政府跃龙街道办事处

（响应人全称）       授权 （全权代表姓名、职务）      为本公司合法代理人，参加贵方组织的 项目编号为            的跃龙街道白峤大坑生态清洁小流域治理工程施工监理磋商活动，代表本公司处理磋商活动中的一切事宜，在此：

1.据此函，签字代表宣布并承诺如下：

(1) 本采购项目总报价为（大写）：              元人民币，（小写）：￥         元。

(2) 我方承诺服务期限：自合同签订之日起至本项目质保期满止。项目施工开工日期和建设周期：同施工工期要求。

(3) 本报价已经包含了所供服务应纳的税金及磋商文件规定的报价方式应包含的其它费用。

(4) 本报价自响应文件递交截止之日起   90  天内有效。

(5) 我们已详细审查全部磋商文件及有关的澄清/修改/补充文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。并保证遵守磋商文件有关条款规定。

(6) 保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照磋商文件的规定支付成交服务费。

(7) 承诺应贵方要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

(8) 我们承诺，与为采购人采购服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

2. 与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

响应人：   [填写名称并盖公章]

法定代表人(或单位负责人)或其被授权代表：[签字或盖章]

日期：        年      月       日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。