温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

| 项 目 编 号： | ZJJH-20241109 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 海经区交安设施建设维护项目 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 评 审 方 式： | 线上电子招投标 |

招 标 人:温州市公安局海洋经济发展示范区分局

招标代理机构：浙江景航工程管理有限公司

二0二四年十一月

目  录

招 标 公 告	3

第一部分    投标人须知	7

前 附 表	7

一、 说   明	11

二、 招标文件	11

三、 投标文件的编制	12

四、 投标文件的递交	15

五、 开标和评标	16

六、 授予合同	19

第二部分    合同主要条款	21

第三部分    附件	86

附件一	86

报价文件	86

附件二	95

资格证明文件	95

附件三	95

商务技术文件	100

第四部分   项目技术规范和服务要求	113

第五部分   评标原则及方法	113

一、总 则	172

二、评标组织	172

三、评标程序	172

四、评标办法	172

五、评分细则	172

六、定标办法	177

七、投标人义务	177

# 招 标 公 告

项目概况

海经区交安设施建设维护项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网获取（下载）招标文件，并于2024年12月18日09点30分 （北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

预算金额（元）：3307123

最高限价（元）：标项1，1700000,标项2，1607123

采购需求：

标项1：

标项名称:海经区交安设施建设维护项目-信号灯和交安辅助设施建设和维护（标项1）

数量:1

预算金额（元）:1700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件

备注：

标项2：

标项名称:海经区交安设施建设维护项目-非现场执法设备建设运维（标项2）

数量:1

预算金额（元）:1607123

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，标项2，具体详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年11月27日至2024年12月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月18日09点30分（北京时间）

投标地点（网址）：温州市龙湾区金属大厦601-1（政采云平台：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

开标时间：2024年12月18日09点30分

开标地点（网址）：温州市龙湾区金属大厦601-1（政采云平台：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（一）质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。（二）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台； ⑥投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密；⑦ 具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目政采云平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。（三）招标公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：温州市公安局海洋经济发展示范区分局

地  址：温州市海经区昆鹏街道灵华路198号

传  真：/

项目联系人（询问）：倪警官

项目联系方式（询问）：15858796955

质疑联系人：洪女士

质疑联系方式：0577-85676188

2.采购代理机构信息

名  称：浙江景航工程管理有限公司

地  址：温州市龙湾区金属大厦601-1

项目联系人（询问）： 吴海峰/温平静

项目联系方式（询问）：15067127320、15869631064

质疑联系人：张强

质疑联系方式：15068260857

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：温州海洋经济发展示范区财政局

地    址：/

传     真：/

联  系  人 ：周女士

监督投诉电话：0577-88078370

# 第一部分    投标人须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：海经区交安设施建设维护项目 二、采购内容： 标项; 项目名称; 单位; 预算金额; 最高限价; 简要技术要求、用途. 1; 海经区交安设施建设维护项目-信号灯和交安辅助设施建设和维护（标项1）; 1项; 1700000元; 1700000元; 详见招标文件第四部分“项目技术规范和服务要求”. 2; 海经区交安设施建设维护项目-非现场执法设备建设运维（标项2）; 1项; 1607123元; 1607123元. 如投标人报价超过预算金额按无效标处理。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起120天。 |
| 3 | 投标保证金数额：无。 |
| 4 | 招标服务费：根据国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准收取,由中标人在领取中标通知书时支付。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 8 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件份数： - “电子加密投标文件”：在线上传、递交一份。 - “备份投标文件”：密封包装后投标截止时间前递交一份 （若不提供备份投标文件，开标当天电子加密投标文件解密失败，投标人自行负责。） 可以以邮寄形式（建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需及时与采购代理机构确认是否收到： 邮寄地址：温州市龙湾区金属大厦601-1 联系人：吴海峰 联系电话：15067127320 |
| 10 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传、递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，（可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需及时与采购代理机构确认是否收到） b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标人名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期（邮寄）送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后在系统规定的时间自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 提交投标文件截止时间：详见招标公告 投标地点（网址）：详见招标公告 |
| 13 | 开标时间：详见招标公告 开标地点（网址）：详见招标公告 |
| 14 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。 |
| 15 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 16 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 17 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 3307123 元 （2）项目属性： ②服务类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： 软件和信息技术服务业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 （否） 属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，请贵单位明确对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% （工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% （工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。招标人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |
| 18 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 注：招标文件其他组成部分涉及与前附表相同内容，如有不明确或不一致，以前附表规定为准。 |  |

- 一、 说   明

1、本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2、定义

招标人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织

招标代理机构：受招标人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构；

投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与招标人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

原件备查：要求携带原件备查的，供应商应按要求携带备查，如评标委员会发现投标文件资料复印件存有瑕疵，致使内容模糊、关键信息难以辨认、材料真实性存疑等情形的，有权核对原件或评标委员会认为有必有核对原件，若供应商未能提交原件，将会导致评标委员会作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。

3、投标人代表

3.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

根据政府采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足招标文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本招标文件规定由法定代表人签署的的文件材料具有同等效力。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，招标人或招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 招标文件

1、招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使招标人或招标代理机构收到，招标人或招标代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果招标文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以招标人或招标代理机构解释为准。

3、招标文件的修改

3.1招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

3.2招标人、招标代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求递交投标文件的截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

注：潜在投标人应自行关注网站公告，招标人、招标代理机构不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

- 三、 投标文件的编制

1、投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2、投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3、投标文件的构成：

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。

3.1投标人的资格文件至少应包括以下内容：

基本资格条件审查材料：即证明供应商参加本次政府采购活动前3年内满足《中华人民共和国政府采购法》的有关资格证明文件。包括：

（1）资格条件承诺函；

（2）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）投标人信用查询；

（4）政府采购活动现场确认声明书；

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料（如有）；

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

3.2投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标报价一览表；

（3）投标分项报价表

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料。（如有）

3.3投标人的商务技术文件应包括以下内容：

（1）法定代表人授权委托书（需提供法定代表人及授权委托人的身份证复印件加盖公章）；

（2）投标人情况表

（3）偏离表（商务、技术偏离）

（4）投标人综合情况

（5）同类项目业绩

（6）运维工作衔接平稳度

（7）运维方案

（8）施工组织方案

（9）安全管理方案

（10）应急响应方案

（11）项目履约能力

（12）售后服务方案

（13）其他必要提供的资料。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。

投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

投标人可在招标文件中对招标货物的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于招标文件中提出的相应要求，并使招标人满意，同时在技术偏离表中作出详细说明。

4、投标报价

4.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，承包报价必须包括完成本项目所提供相关服务所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、高温补贴费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、消耗材料、管理费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4招标人和招标代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5招标人和招标代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制招标人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为中标的保证。

5、投标有效期

5.1自开标之日起 120 天内投标应保持有效。

5.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

6、投标保证金

无。

7、投标文件编制

7.1本项目通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

7.2投标人应当按照本章节 “投标文件的构成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价。

7.3本文件《第三部分  附件》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第三部分  附件》未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

7.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行负责。

7.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.6投标人没有按照本章节 “投标文件的构成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

8、投标文件的签章

8.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

8.2《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标人公章。

8.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

9、投标文件的形式

9.1投标文件的形式：见《前附表》；

9.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

9.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

10、投标文件的份数

10.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、 投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、 开标和评标

1、评标委员会

招标人和招标代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2、评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3、开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时(在线)参加。

4、开标准备

4.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

4.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时(在线)参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

5、开标流程

5.1开标、评标

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规 定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

投标人不足3家的，不得开标。

（2）解密成功后，开启投标人的《报价文件》，由供应商对自己报价文件相关内容进行签字确认，（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（3）开启《投标文件》，进入资格审查；合格投标人不足3家的，不得评标。

备注：开标大会的结束后，招标人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

（4）开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，合格投标人不足3家的，不得评标。

没有满足招标文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）对通过资格审查、符合性审查的合格供应商进行商务技术部分的评审。

（6）评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（7）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单及招标人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等，未在场的投标人通过发送邮件形式通知。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

6、投标人资格审查

6.1开标大会结束后，招标人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。招标人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，招标人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

6.2投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，招标人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

6.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

7、评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

8、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）明显不符合招标文件中主要技术规格、技术标准的；

（4）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（6）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（7）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（8）仅提交“备份投标文件”的；

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

9、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

10、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）系统上传的投标文件中开标一览表（报价表）（加盖公章）内容与投标文件中相应内容不一致的，以系统上传的投标文件中开标一览表（报价表）（加盖公章）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第12条第12.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

11、标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

12、投标文件的澄清

12.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

12.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

12.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标将被拒绝。

13、评审结果的修改

13.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

13.2书面评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

14、确定中标候选人

14.1由评标委员会确定中标候选人。

14.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即商务技术分与报价得分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向招标人推荐。

15、确定中标人

15.1招标人按照书面评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

15.2如中标人放弃中标；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

16、起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

17、中标人确定后，招标人将在政府指定媒体公告中标结果，招标人向中标人发出中标通知书。

18、招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

19、评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

1、中标通知书

1.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

1.2中标通知书是合同的一个组成部分,对招标人和中标人均具有同等法律效力。

2、授标时更改采购货物数量的权力

2.1招标人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

3.2在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

4、质疑与投诉

4.1特别提醒：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理、答复。

4.2招标人或招标代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

# 第二部分    合同主要条款

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

第一部分合同书

项目名称：海经区交安设施建设维护项目 标段

甲方：温州市公安局海洋经济发展示范区分局

乙方：

签订地：温州

签订日期：   年  月  日

2024年 月 日，温州市公安局海洋经济发展示范区分局以公开招标对（同前页项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出后30日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经温州市公安局海洋经济发展示范区分局(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2标的

1.2.1标的名称：海经区交安设施建设维护项目；

1.2.2标的数量：一项；

1.2.3标的质量：根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

1.3价款

本项目结算方式为固定单价，数量按实结算，结算总价不超过项目预算。

合同价格清单：详见附件1

项目人员清单：详细见附件2

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2 合同签订后，甲方立即进入项目运维，运维第三个月后，根据中标供应商实际的运维工程量进行结算。在签订合同时，甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：详见合同专用条款；

1.5.2 履行地点：详见合同专用条款；

1.5.3 履行方式：详见合同专用条款。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.05%计算，最高限额为本项目预算的20%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05%计算，最高限额为本项目预算的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

1.6.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 合同专用条款  条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同专用条款人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章时生效。

甲方：乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人或

授权代表（签字）：                       授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同总价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务，具体以招标文件要求为准。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等，乙方应严格按照甲方规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，乙方应当交还全部公安资料和数据；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

2.10.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

2.10.3分包内容           ，分包合同详见附件3。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过项目预算1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.18.2  甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 5 个工作日内，按合同专用条款约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18.4甲方向乙方收取履约保证金为项目预算的1%。

2.18.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.19对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

2.20合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

1.4.4	付款条件（进度和方式）：

标项1

预付款：合同签订后，甲方立即进入项目运维，运维第三个月后，根据中标供应商实际的运维工程量进行结算。

进度款：项目开始第六个月后，根据实际工程量每三个月进行结算。

双方确认，甲方向乙方支付的款项总额不超过项目预算。

前述甲方根据合同单价及实际施工使用的产品数量、人员到位数、车辆使用数量与乙方进行按实结算付款的方式不影响乙方承担其因未全面履行本合同义务而产生的相应违约金。

标项2

预付款：合同签订后7个工作日内，待财政资金到位，甲方支付中标人合同金额的40％，同时乙方缴纳项目预算1%的履约保证。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。)

进度款:项目验收后维护6个月甲方向乙方支付合同总额的30%，项目整体运维12个月后无质量、无售后问题甲方向乙方支付剩余合同总额的30%（若有服务扣费，需减去相应服务扣费金额）。

双方确认，甲方向乙方支付的款项总额不超过项目预算。

前述甲方根据合同单价及实际施工使用的产品数量、人员到位数、车辆使用数量与乙方进行按实结算付款的方式不影响乙方承担其因未全面履行本合同义务而产生的相应违约金。

1.5.1履行期限：合同签订之日起至   年   月   日。

1.5.2履行地点：

1.5.3履行方式：国库转账支付。

1.6.7违约责任

甲方的违约责任：

1.履约保证金在约定期间内（合同签订之日起至项目通过验收，乙方递交退还履约保证金申请前）不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起5个工作日内，按乙方缴纳履约保证金的方式将履约保证金退还乙方（无息），逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%；

2.除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本项目预算的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除合同；

3.除不可抗力外，因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

乙方的违约责任：

1.乙方每延迟一日缴纳履约保证金，违约金则按应缴纳的履约保证金金额的

0.05%计算，最高限额为本合同履约保证金的20%；乙方逾期10日，未按要求缴纳履约保证金的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，单方面解除合同，甲方由此产生的一切损失均由乙方负责赔偿。

2.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式提供服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延提供服务一日的应提供服务而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本项目预算的20%；迟延提供服务的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

3.乙方擅自将本合同的全部或部分事务转由第三人承担，甲方可解除本合同，且乙方应按项目预算的30％向甲方支付违约金。如发生损失的，乙方还应赔偿甲方损失，赔偿金额不受项目预算限制。

4.服务期间，甲方每月对乙方实施考核，如有违约的，根据考核办法进行处置，直至解除合同。

5.乙方如未按施工安全责任要求施工，导致安全事故责任的，每发生一次扣除违约金10000元，由此产生的死亡事故，由乙方负责，且甲方有权解除合同。

6.乙方如违反相关保密规定，除扣除违约金10000元/次外，甲方将追究乙方一切法律责任。甲方应当对乙方及工作人员开展常态化安全保密教育，组织签订安全保密承诺书，明确具体安全管理内容、安全保密义务和责任。乙方应严格按照甲方规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，乙方应当交还全部公安资料和数据。如乙方及乙方施工人员违反安全管理要求，构成违法犯罪的，甲方将报送本级政府采购和市场监督管理部门，提请列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单，并追究相关责任。

7.乙方在本合同履行期限内产生的违约金由甲方在结算合同尾款时一次性扣除。

1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.7.2条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

2.5 结算方式和付款条件

2.5 .1结算方式:分期结算支付。

2.5 .1付款条件:详见本协议第三部分第1.4.4条。

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15个工作日内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在10个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.16.3	甲方按照相关规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

严格按照采购合同开展履约验收。甲方自行成立验收小组，验收小组共3人，由甲方1人、乙方1名，监理单位1人组成。按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

履约验收时间：   年   月   日后，具体验收时间由甲方最终确定。

验收内容：

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证 | 提供的产品品牌、型号、参数、数量、生产日期等是否与合同及投标文件承诺相符，检查资料是否提供了所有产品的产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、原厂质保承诺函。 |
| 2 | 服务要求 | 按投标文件响应内容提供服务。 |
| 3 | 质量满意度 | 不定期对各区域内标志标线护栏设施等维护情况进行抽查检测，并结合出现问题作出整改措施。 |
|  |  | 甲方及监理的考核的满意情况。 |
| 4 | 服务进度 | 服务响应的时间按投标文件落实到位 |
| 5 | 人员、设备、车辆等配备情况 | 人员、设备、车辆按投标文件到位 |
| 6 | 服务承诺实现 | 承诺按投标文件实施情况 |
| 7 | 安全和保密 | 1、公司签订保密协议，个人签订保密承诺书、日常保密教育台账，保密措施完善。未发生敏感数据、资料丢失和泄漏问题。 2、严格按照甲方规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，应当交还全部公安资料和数据。 |
| 8 | 台帐 | 要做好工作量、工作数据、工作小结、周巡查登记记录报告、月巡查登记记录报告、月巡查维护报告、每日巡检报告及巡检路线图、《问题告知单》等台账。 |
| 9 | 其他工作 | 履行项目采购文件、投标文件、合同条款中涉及的其他承诺的情况。 |

5.2、验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）招标文件

（2）投标文件

（3）中标通知书

（4）采购合同

（5）考核表：须甲方经办人、审核人、乙方签字并盖章。

（6）单位保密协议、个人保密承诺书、日常保密教育台账；

（7）人员清单、每月人员社保交纳清单、驻点人员每日打卡记录、人员变更审批表（如有）、车辆信息；

（8）维护方案、安装施工组织方案、安全防护措施方案

（9）工作量、工作数据、工作小结、周巡查登记记录报告、月巡查登记记录报告、月巡查维护报告、台账、设施维护前后照片、工作联系单：须经甲方、监理、乙方签字确认。

（10）每日巡检报告及巡检路线图

（11）《问题告知单》

（12）产品说明书、产品合格证、原厂质保承诺函、质量保证书原件、三包凭证、原配的附件（如有）、产品生产日期凭证等

（13）具有CMA资质第三方出具的检测报告

（14）设施更换交接表（附设施更换前后对比照片）。须经采购人经办人及审核人、监理、供应商签字确认加盖公章。

（15）每季度抽测表：须甲方经办人、审核人、监理、乙方签字并盖章。

（16）监理总结。监理总结中包含付款申请表、付款意见表。

（17）验收总结报告。

（18）验收需提供的其他相关材料。

履约验收标准：根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方提交不超过项目预算1%的履约保证金。乙方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交履约保证金；鼓励和支持乙方以履约保函形式提供履约保证。

2.20.2验收合格后，无任何质量问题，甲方于收到乙方退还履约保证金申请之日起5个工作日内凭双方签字盖章的验收意见，原额（无息）归还履约保证金。

2.22本合同壹式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

附件1、合同价格清单

标段一（交警大队信号灯和交安辅助设施建设和维护项目）

| 序号 | 名称 | 类别 | 参数配置 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 折扣率（%） | 合同单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、信号灯换新和维护 | 44路多相位区域控制交通控制器 | 相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个），灯控输出路数：44； 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； ★支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制；（提供公安部检测报告证明） 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据；（提供公安部检测报告证明） 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案；（提供公安部检测报告证明） ★支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式； 支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长；（提供公安部检测报告证明） 支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控；（提供公安部检测报告证明） 本地可自定义组合逻辑控制:支持参与运算的数据有相位状态、控制状态、控制模式、检测器状态、交通流统计数据;支持各数据的与、或、非运算，交通流统计数据支持比较运算(大于、小于、等于、大于等于、小于等于);支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数。（提供公安部检测报告证明） 相域控制:信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制。（提供公安部检测报告证明） 可编程相位控制:信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作。（提供公安部检测报告证明） | 台 | 1 | 48,400.00 |  |  |
| 2 |  | 55路多相位区域控制交通控制器 | 相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个），灯控输出路数：55； 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； 支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制；（提供公安部检测报告证明） 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据；（提供公安部检测报告证明） 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案；（提供公安部检测报告证明） 支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式； ★支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长；（提供公安部检测报告证明） 支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控；（提供公安部检测报告证明） ★本地可自定义组合逻辑控制:支持参与运算的数据有相位状态、控制状态、控制模式、检测器状态、交通流统计数据;支持各数据的与、或、非运算，交通流统计数据支持比较运算(大于、小于、等于、大于等于、小于等于);支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数。（提供公安部检测报告证明） 相域控制:信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制。（提供公安部检测报告证明） 可编程相位控制:信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作。（提供公安部检测报告证明） | 台 | 1 | 60,500.00 |  |  |
| 3 |  | 22路多相位区域控制交通控制器 | 相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个），灯控输出路数：22； 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； 支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制；（提供公安部检测报告证明） 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据；（提供公安部检测报告证明） ★支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案；（提供公安部检测报告证明） 支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式； 支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长；（提供公安部检测报告证明） 支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控；（提供公安部检测报告证明） 本地可自定义组合逻辑控制:支持参与运算的数据有相位状态、控制状态、控制模式、检测器状态、交通流统计数据;支持各数据的与、或、非运算，交通流统计数据支持比较运算(大于、小于、等于、大于等于、小于等于);支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数。（提供公安部检测报告证明） ★相域控制:信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制。（提供公安部检测报告证明） 可编程相位控制:信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作。（提供公安部检测报告证明） | 台 | 1 | 24,200.00 |  |  |
| 4 |  | 掉头交通信号灯 | 三联机动车灯为三联灯，由红色灯、黄色灯和绿色灯三单元装入灯壳构成一个整体，发光单元直径为Φ400mm。 灯芯采用进口大功率LED配合自由曲面灯罩的新型光学系统。符合中华人民共和国GB14887-2011标准中的技术指标；（1） LED光源：采用3W大功率LED。大功率LED可靠性更高，寿命更长，光衰更小的特点，光通量维持率（维持到初始时70%时间）≥10万小时； （2）光强分布： 符合GB14887-2011表2图案信号灯光强分布,其中红车灯中心>820cd，黄车灯中心>820cd，绿车灯中心>880cd （3） 色 坐 标：符合GB14887-2011 色度性能表6 红色625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 （4） 外形尺寸： 1359X456X508mm （5） 灯面尺寸： Φ400mm （6） 光学透镜： 采用菲涅尔透镜配光技术，灯面更匀，亮度更高，单颗LED失效， 灯面不会出现明显局部暗区。 （7） 供电电压： AC220V±20% 50Hz （8） 功 率： ≤20W （9） 谐波失真： ＜20% （10） 功率因数： ≥0.9 （11） 启动瞬时电流：≤1A （12） 启动时间和关断时间：均≤75ms （13） 关断电压： 95V （14） 工作温度： -40℃~+75℃ （15） 湿度范围： 5%--95% （16） 绝缘电阻： ≥10M （17） 使用寿命： ＞50000h （18） 抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求 （19） 抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求 （20） 防水、防尘措施防护等级：不低于IP54 （21） 重 量： ≤18kg（含包装、配件） （22） 外壳材质：压铸铝 | 套 | 1 | 3,575.00 |  |  |
| 5 |  | 左转交通信号灯 | 三联机动车灯为三联灯，由红色灯、黄色灯和绿色灯三单元装入灯壳构成一个整体，发光单元直径为Φ400mm。 灯芯采用进口大功率LED配合自由曲面灯罩的新型光学系统。符合中华人民共和国GB14887-2011标准中的技术指标；（1） LED光源：采用3W大功率LED。大功率LED可靠性更高，寿命更长，光衰更小的特点，光通量维持率（维持到初始时70%时间）≥10万小时； （2）光强分布： 符合GB14887-2011表2图案信号灯光强分布,其中红车灯中心>820cd，黄车灯中心>820cd，绿车灯中心>880cd （3） 色 坐 标：符合GB14887-2011 色度性能表6 红色625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 （4） 外形尺寸： 1359X456X508mm （5） 灯面尺寸： Φ400mm （6） 光学透镜： 采用菲涅尔透镜配光技术，灯面更匀，亮度更高，单颗LED失效， 灯面不会出现明显局部暗区。 （7） 供电电压： AC220V±20% 50Hz （8） 功 率： ≤20W （9） 谐波失真： ＜20% （10） 功率因数： ≥0.9 （11） 启动瞬时电流：≤1A （12） 启动时间和关断时间：均≤75ms （13） 关断电压： 95V （14） 工作温度： -40℃~+75℃ （15） 湿度范围： 5%--95% （16） 绝缘电阻： ≥10M （17） 使用寿命： ＞50000h （18） 抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求 （19） 抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求 （20） 防水、防尘措施防护等级：不低于IP54 （21） 重 量： ≤18kg（含包装、配件） （22） 外壳材质：压铸铝 | 套 | 1 | 3,575.00 |  |  |
| 6 |  | 圆盘交通信号灯 | 三联机动车灯为三联灯，由红色灯、黄色灯和绿色灯三单元装入灯壳构成一个整体，发光单元直径为Φ400mm。 灯芯采用进口大功率LED配合自由曲面灯罩的新型光学系统。符合中华人民共和国GB14887-2011标准中的技术指标；（1） LED光源：采用3W大功率LED。大功率LED可靠性更高，寿命更长，光衰更小的特点，光通量维持率（维持到初始时70%时间）≥10万小时；（2）光强分布： 符合GB14887-2011表2图案信号灯光强分布，其中红车灯中心>820cd，黄车灯中心>820cd， 绿车灯中心>880cd（3） 色 坐 标：符合GB14887-2011 色度性能表6 红色625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 （4） 外形尺寸： 1359X456X508mm （5） 灯面尺寸： Φ400mm （6） 光学透镜： 采用菲涅尔透镜配光技术，灯面更匀，亮度更高，单颗LED失效， 灯面不会出现明显局部暗区。 （7） 供电电压： AC220V±20% 50Hz （8） 功 率： ≤20W （9） 谐波失真： ＜20% （10） 功率因数： ≥0.9 （11） 启动瞬时电流：≤1A （12） 启动时间和关断时间：均≤75ms （13） 关断电压： 95V （14） 工作温度： -40℃~+75℃ （15） 湿度范围： 5%--95% （16） 绝缘电阻： ≥10M （17） 使用寿命： ＞50000h （18） 抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求 （19） 抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求 （20） 防水、防尘措施防护等级：不低于IP54 （21） 重 量： ≤18kg（含包装、配件） （22） 外壳材质：压铸铝 | 套 | 1 | 3,575.00 |  |  |
| 7 |  | 倒计时器 | 倒计时屏（通讯型) 光学特性 采用3W大功率LED。 1、灯面尺寸：800mm*600mm*70mm。 2、LED个数及基准波长： 红发光二极管：392个，波长625±5mm。 绿发光二极管：350个，波长505±2mm。 黄发光二极管：196个，波长590±5mm。 3、亮 度： 符合《道路交通信号倒计时显示器（GA/T508-2014）》章节4.5表2倒计时显示器的最低亮度值。 4、色度：符合《道路交通信号倒计时显示器（GA/T508-2014）》章节4.6表3倒计时显示器光色色品坐标范围。 电气特性 1、功率: 红倒计时（显示88）小于18W；黄倒计时（显示8）小于15W;绿倒计时（显示88）小于20W。 2、工作电压： AC220V±22V，50HZ/60HZ。 3、倒计时工作方式：RS485实时通信方式：协议采用《道路交通信号倒计时显示器》 （GA/T508-2014）版，通信速率9600波特率。 学习式：上电第一二周期处于学习阶段，黑屏，第三周期后显示倒计时时间。 红倒计时时间范围1-99；绿倒计时时间范围1-99；黄倒计时时间范围1-9。 4、环境温度： -40℃~+75℃。 5、耐高低温性能： 符合《道路交通信号倒计时显示器（GA/T508-2014）》章节4.10、4.11气候环境适应性要求。 6、供电方式: 外拉AC220V供电。 7、绝缘电阻：倒计时带电部分和箱体之间绝缘电阻不小于10MΩ. 其他 1、灯箱外壳材料： 铝壳。 2、使用寿命： 大于50000h（6年）。 3、 防水、防尘等级： 不低于IP54。 | 套 | 1 | 2,860.00 |  |  |
| 8 |  | 303单面带文字屏一体化人行灯 | 包含：一体化灯具 面罩规格：φ300mm LED显示面板：显示屏尺寸:1540mm×350mm，红：行人禁止通行；绿：行人安全通行字高250mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝槽、不锈钢板、底座镀锌钢板 计时方式 学习/触发/RS485通信 LED数量：人行灯：红60，绿56； 倒计时：红140，绿140 LED波长：红：625nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：150~400 cd 可视距离：＞300m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 遵循信号灯GB14887-2011、GB 16796-2009及RX300-3-3型道路交通信号灯产品技术文件的相关要求 | 套 | 1 | 9,680.00 |  |  |
| 9 |  | 一体式人行灯更换 | 一体式人行灯外壳利旧 更换信号灯灯芯 | 套 | 1 | 2,310.00 |  |  |
| 10 |  | 一体式人行灯显示屏更换 | 一体式人行灯外壳利旧 更换显示屏 | 套 | 1 | 4,180.00 |  |  |
| 11 |  | 一体式人行灯更换（含基础） | 一体式人行灯更换，含基础施工 | 套 | 1 | 13,860.00 |  |  |
| 12 |  | 车行灯盘更换 | 车行灯盘更换（箭头灯，圆盘灯，倒计时器）其中某一项灯盘，采用灯芯是进口大功率LED | 套 | 1 | 720.00 |  |  |
| 13 |  | 车行灯更换 | 车行灯更换，含旧灯盘拆除 | 套 | 1 | 3,575.00 |  |  |
| 14 |  | 倒计时器更换 | 倒计时器更换，含旧灯盘拆除 | 套 | 1 | 2,860.00 |  |  |
| 15 | 二、辅助类交安设施 | 热熔型标线 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | m² | 1 | 55.00 |  |  |
| 16 |  | 除线 | 清除砼路面标线,清除物处理。 | m² | 1 | 50.00 |  |  |
| 17 |  | 高压水除 | 清除沥青路面标线,清除物处理。 | m² | 1 | 80.00 |  |  |
| 18 |  | 热熔型震动标线 | 厚度0.7mm以上 | m² | 1 | 102.00 |  |  |
| 19 |  | 高亮反光热熔标线（喷涂型） | 厚度0.7mm以上 | m² | 1 | 105.00 |  |  |
| 20 |  | 预成型反光标带 | 彩色防滑标线，厚度≥1.5mm | m² | 1 | 230.00 |  |  |
| 21 |  | 彩色防滑路面标线 | 厚度≥3.0mm,彩色公交专用道(含黄色专用道) | m² | 1 | 148.00 |  |  |
| 22 |  | 绿色泊位标线 | 厚度≥3.0mm | m2 | 1 | 161.00 |  |  |
| 23 |  | 雨夜标线 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠，根据交警技术的要求 | m2 | 1 | 172.00 |  |  |
| 24 |  | 地面标识 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠，根据导则进行计算 | m² | 1 | 55.00 |  |  |
| 25 |  | 热熔型车位 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 115.00 |  |  |
| 26 |  | 热熔型直走箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 85.00 |  |  |
| 27 |  | 热熔型直走箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 135.00 |  |  |
| 28 |  | 热熔型直走箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 245.00 |  |  |
| 29 |  | 热熔型左转箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左转箭头3，长度3米，宽0.75米，总平方数为=3*0.75=2.25平方 | 个 | 1 | 105.00 |  |  |
| 30 |  | 热熔型左转箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左转箭头4.5，长度4.5米，宽1.2米，总平方数为=4.5*1.1=4.95平方 | 个 | 1 | 220.00 |  |  |
| 31 |  | 热熔型左转箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左转箭头6，长度6米，宽1.5米，总平方数为=6*1.5=9平方 | 个 | 1 | 405.00 |  |  |
| 32 |  | 热熔型右转箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型右转箭头3，长度3米，宽0.75米，总平方数为=3*0.75=2.25平方 | 个 | 1 | 105.00 |  |  |
| 33 |  | 热熔型右转箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型右转箭头4.5，长度4.5米，宽1.2米，总平方数为=4.5*1.1=4.95平方 | 个 | 1 | 220.00 |  |  |
| 34 |  | 热熔型右转箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型右转箭头6，长度6米，宽1.5米，总平方数为=6*1.5=9平方 | 个 | 1 | 405.00 |  |  |
| 35 |  | 热熔型直走带转弯箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 125.00 |  |  |
| 36 |  | 热熔型直走带转弯箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 235.00 |  |  |
| 37 |  | 热熔型直走带转弯箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 405.00 |  |  |
| 38 |  | 热熔型直走带掉头箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 125.00 |  |  |
| 39 |  | 热熔型直走带掉头箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 235.00 |  |  |
| 40 |  | 热熔型直走带掉头箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 405.00 |  |  |
| 41 |  | 热熔型左右转箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左右转箭头3，长度3米，宽1.5米，总平方数为=3*1.5=4.5平方 | 个 | 1 | 200.00 |  |  |
| 42 |  | 热熔型左右转箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左右转箭头4.5，长度4.5米，宽2.4米，总平方数为=4.5*2.4=10.8平方 | 个 | 1 | 400.00 |  |  |
| 43 |  | 热熔型左右转箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左右转箭头6，长度6米，宽3米，总平方数为=6*3=18平方 | 个 | 1 | 600.00 |  |  |
| 44 |  | 热熔型斑马线预告标志/非机动车道标志 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 143.00 |  |  |
| 45 |  | 礼让行人（车让人） | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 198.00 |  |  |
| 46 |  | 机非喷塑隔离护栏 | 3080*800（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 255.00 |  |  |
| 47 |  | 机非喷塑隔离护栏 | 3100*800（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 260.00 |  |  |
| 48 |  | 喷塑隔离护栏 | 3100*1200（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 280.00 |  |  |
| 49 |  | 其他样式喷塑隔离护栏 | 3100*1200（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 280.00 |  |  |
| 50 |  | 喷塑隔离护栏 | 3080*1000（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 275.00 |  |  |
| 51 |  | 机非喷塑护栏立柱\边柱 | 800-1200mm | 根 | 1 | 150.00 |  |  |
| 52 |  | 人行道机非锌钢护栏 | 2000*1000 | 米 | 1 | 385.00 |  |  |
| 53 |  | φ600mm滚塑防撞桶 | φ528mm高825mm | 个 | 1 | 550.00 |  |  |
| 54 |  | φ900mm滚塑防撞桶 | 含沙石 | 个 | 1 | 660.00 |  |  |
| 55 |  | 水泥墩 | 1000*800 | 个 | 1 | 660.00 |  |  |
| 56 |  | 防眩板 |  | 块 | 1 | 66.00 |  |  |
| 57 |  | 护栏拆除 |  | 排 | 1 | 71.00 |  |  |
| 58 |  | 旧护栏安装 |  | 排 | 1 | 88.00 |  |  |
| 59 |  | 护栏底座 | 400*300*150聚氨酯（含钉子、损坏底座处理）新安装底座人工 | 个 | 1 | 50.00 |  |  |
| 60 |  | 太阳能柱帽 | 太阳能柱帽 | 个 | 1 | 25.00 |  |  |
| 61 |  | 柱帽 | 喷涂柱帽（更换、安装） | 个 | 1 | 11.00 |  |  |
| 62 |  | 护栏加固 | 护栏倾倒扶正，底座加固（含钉子） | 排 | 1 | 38.00 |  |  |
| 63 |  | 两组单面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸：290mm*165mm*135mm 太阳能板：5W/18V单晶硅 蓄电池：12V/5AH深循环铅酸蓄电池 材质： 铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 627.00 |  |  |
| 64 |  | 两组两面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸： 290mm*165mm*135mm 太阳能板： 5W/18V单晶硅 蓄电池：12V/5AH深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 759.00 |  |  |
| 65 |  | 三组两面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸： 420mm*170mm*135mm 太阳能板：6W/18V单晶硅 蓄电池： 12V/5.5AH 深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 858.00 |  |  |
| 66 |  | 四组单面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸： 520mm*165mm*135mm 太阳能板：8W/18V单晶硅 蓄电池：12V/14AH 深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 1,880.00 |  |  |
| 67 |  | φ89*800*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 242.00 |  |  |
| 68 |  | φ89*1200*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 286.00 |  |  |
| 69 |  | φ114*800*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 341.00 |  |  |
| 70 |  | φ114*1200*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 385.00 |  |  |
| 71 |  | φ140*1200*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 462.00 |  |  |
| 72 |  | φ140*1700*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 495.00 |  |  |
| 73 |  | 塑料警示柱 | 75CMPU材料，隔离柱反光柱 | 根 | 1 | 82.00 |  |  |
| 74 |  | 橡胶减速带 | 1000*350*50，采用150T的载重，厚度5CM | 米 | 1 | 187.00 |  |  |
| 75 |  | 铸铁减速带 | 1000*350*50 | 米 | 1 | 210.00 |  |  |
| 76 |  | 施工牌 | 1000*500采用5类反光膜 | 个 | 1 | 300.00 |  |  |
| 77 |  | 折叠式检查牌 | 1385*375*775mm、显示尺寸320*640mm、锂电池30AH/12V、p10贴片单色2块、静电喷涂、钣金机箱 | 个 | 1 | 720.00 |  |  |
| 78 |  | 路锥700mm |  | 个 | 1 | 35.00 |  |  |
| 79 |  | 标志牌改牌面 |  | m² | 1 | 400.00 |  |  |
| 80 |  | 抗撞击广角镜 | φ800 | 个 | 1 | 790.00 |  |  |
| 81 |  | 警示柱维修（反光膜） | 警示柱处理、工程极反光膜新贴 | 根 | 1 | 110.00 |  |  |
| 82 |  | 杆件 | φ377*8500*12mm单悬臂 | 根 | 1 | 31,680.00 |  |  |
| 83 |  | 杆件 | φ325*8300*12mm单悬臂 | 根 | 1 | 22,176.00 |  |  |
| 84 |  | 杆件 | φ273*8300*12mm单悬臂 | 根 | 1 | 17,952.00 |  |  |
| 85 |  | 杆件 | φ219*7300*10mm单悬臂 | 根 | 1 | 13,728.00 |  |  |
| 86 |  | 杆件 | φ180*7500*10mm单悬臂 | 根 | 1 | 8,448.00 |  |  |
| 87 |  | 杆件 | φ165*6500*5mm单悬臂 | 根 | 1 | 6,758.00 |  |  |
| 88 |  | 杆件 | φ114*5000*4.5mm单柱 | 根 | 1 | 1,210.00 |  |  |
| 89 |  | 杆件 | φ89*4500*3.5mm单柱 | 根 | 1 | 1,000.00 |  |  |
| 90 |  | 杆件 | φ76*4500*3.5mm单柱 | 根 | 1 | 715.00 |  |  |
| 91 |  | 杆件 | φ89*2000*3.5mm单柱 | 根 | 1 | 506.00 |  |  |
| 92 |  | 红绿灯信号灯灯杆 | 6.5米立杆，双挑臂长度5-7米 材质：杆体，Q235钢材，立柱采用的钢材符合GB-700的要求。主杆采用针型避雷。（防锈、热镀锌处理）。 | 根 | 1 | 13,200.00 |  |  |
| 93 |  | 红绿灯信号灯灯杆 | 6.5米立杆，双挑臂长度 7-9米 材质：杆体，Q235钢材，立柱采用的钢材符合GB-700的要求。主杆采用针型避雷。（防锈、热镀锌处理）。 | 根 | 1 | 15,400.00 |  |  |
| 94 |  | 红绿灯信号灯灯杆 | 6.5米立杆，双挑臂长度 10-11米 材质：杆体，Q235钢材，立柱采用的钢材符合GB-700的要求。主杆采用针型避雷。（防锈、热镀锌处理）。 | 根 | 1 | 22,000.00 |  |  |
| 95 |  | 龙门架杆件 | 立柱(mm)：Ф377×12×8000,横梁(mm)：Ф159×8×13220 | 套 | 1 | 49,600.00 |  |  |
| 96 |  | 龙门架杆件 | 立柱(mm)：Ф426×12×8000,横梁(mm)：Ф219×12×17170 | 套 | 1 | 67,200.00 |  |  |
| 97 |  | 龙门架杆件 | 杆(mm)：Ф273×10×7400，臂(mm)：Ф152×8×（≥17米） | 套 | 1 | 46,900.00 |  |  |
| 98 |  | 人行信号灯杆 | 3.5米立杆 材质：Q235钢材，立柱采用的钢材符合GB-700的要求。主杆壁厚≥6mm底法兰厚度≥20mm，加强筋厚度≥20mm，主杆直径≥340mm，主杆采用针型避雷。（防锈、热镀锌处理）。 喷塑工艺:镀锌钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。采用进口塑粉。符合 D3359-83标准。 | 根 | 1 | 1,760.00 |  |  |
| 99 |  | 信号灯预埋件 | M30螺柱，12mm厚钢板 8柱 | 套 | 1 | 1,760.00 |  |  |
| 100 |  | 人行灯预埋件 | M24螺柱，12mm厚钢板 4柱 | 套 | 1 | 396.00 |  |  |
| 101 |  | 车行信号灯基础 | 1600*1600*1800mm管线窨井,C25商品混凝土， 4.6立方每个基础，含挖掘费、人工、材料费、土方清理费用 | 套 | 1 | 5,148.00 |  |  |
| 102 |  | 人行灯基础 | 1000*1000*1500mm管线窨井,C25商品混凝土，1.5立方每个基础，含挖掘费、人工、材料费、土方清理费用 | 方 | 1 | 1,650.00 |  |  |
| 103 |  | 信号机箱基础 | 1000*1000*1500mm管线窨井,C25商品混凝土，1.5立方每个基础，含挖掘费、人工、材料费、土方清理费用 | 方 | 1 | 1,650.00 |  |  |
| 104 |  | 基础 | 1400*2200*2200mmC25 混泥土基础（含钢筋） 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 7,392.00 |  |  |
| 105 |  | 基础 | 1400*2200*1800mmC25 混泥土基础（含钢筋） 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 6,336.00 |  |  |
| 106 |  | 基础 | 1400*2200*1500mmC25 混泥土基础（含钢筋） 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 4,329.00 |  |  |
| 107 |  | 基础 | 1000*1600*1300mmC25 混泥土基础（含钢筋） 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 2,428.00 |  |  |
| 108 |  | 基础 | 800*800*1000mmC25 混泥土基础（含钢筋） 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 825.00 |  |  |
| 109 |  | 基础 | 600*600*800mmC25 混泥土基础（含钢筋） | 个 | 1 | 550.00 |  |  |
| 110 |  | 基础 | 400*400*400mmC25 混泥土基础 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 418.00 |  |  |
| 111 |  | 路面修复 | 路面修复 | m² | 1 | 418.00 |  |  |
| 112 |  | 800*200mm*2mm小型辅助标志 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 160.00 |  |  |
| 113 |  | 800*300*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 209.00 |  |  |
| 114 |  | 800*400*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 286.00 |  |  |
| 115 |  | 600*600*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 360.00 |  |  |
| 116 |  | 600*800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 484.00 |  |  |
| 117 |  | 800*800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 540.00 |  |  |
| 118 |  | 1200*600*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 660.00 |  |  |
| 119 |  | 800*1000*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 770.00 |  |  |
| 120 |  | 1200*800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 825.00 |  |  |
| 121 |  | 1200*1000*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 935.00 |  |  |
| 122 |  | 1500*800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 935.00 |  |  |
| 123 |  | 1600*800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,155.00 |  |  |
| 124 |  | 1200*1200*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,210.00 |  |  |
| 125 |  | 1000*1500*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,375.00 |  |  |
| 126 |  | 1000*1800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,595.00 |  |  |
| 127 |  | 2000*1000*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,760.00 |  |  |
| 128 |  | 2400*1200*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 2,200.00 |  |  |
| 129 |  | 1600*2000*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 2,640.00 |  |  |
| 130 |  | 2000*2000*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 3,168.00 |  |  |
| 131 |  | 3000*1800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 4,435.00 |  |  |
| 132 |  | 3400*2800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 7,392.00 |  |  |
| 133 |  | 3200*2800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 7,180.00 |  |  |
| 134 |  | 4000*2400*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 7,603.00 |  |  |
| 135 |  | 4000*2800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 8,448.00 |  |  |
| 136 |  | 1.2至3m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,420.00 |  |  |
| 137 |  | 3至5m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 2,880.00 |  |  |
| 138 |  | 5至7m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 4,260.00 |  |  |
| 139 |  | 7至9m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 5,900.00 |  |  |
| 140 |  | 9至12m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 7,800.00 |  |  |
| 141 |  | 12至15m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 9,700.00 |  |  |
| 142 |  | 15m²以上道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 12,400.00 |  |  |
| 143 |  | φ1000*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 715.00 |  |  |
| 144 |  | φ800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 550.00 |  |  |
| 145 |  | φ400*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 286.00 |  |  |
| 146 |  | △900*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 660.00 |  |  |
| 147 |  | D800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 550.00 |  |  |
| 148 |  | φ600*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 385.00 |  |  |
| 149 |  | △700*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 495.00 |  |  |
| 150 |  | φ1200*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 990.00 |  |  |
| 151 |  | △1100*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 990.00 |  |  |
| 152 |  | 机非分道牌（2面） | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 330.00 |  |  |
| 153 |  | 拆除立柱 | 拆除3.5米及以下的标牌立杆、警示柱等 | 根 | 1 | 231.00 |  |  |
| 154 |  | 拆除小型指示牌 | 拆除指示牌、标杆（面积小于1m²且立杆高度小于3M） | 块 | 1 | 220.00 |  |  |
| 155 |  | 拆除大型指示牌 | 立杆高度大于6.5M | 块 | 1 | 550.00 |  |  |
| 156 |  | 警行灯——非灯控路口行人过街预警 | 工作电压：AC220V，外观尺寸：800*230*149，感应距离：5米-10米，设备工作环境温度：-20°～55°，控制方式：红外智能感应，红光功率120瓦, 灯光照射面积：5米*12米, 警示提醒时间：15秒-60秒,语音播报：入口行人提示 | 组 | 1 | 4,070.00 |  |  |
| 157 |  | 路口喇叭 | 100W、50W号角喇叭，材质：ABS，防水：IPX6，灵敏度：89,频响：70HZ-15KHZ额定功率：50W，适配 4G 广播喇叭，设备控制箱，4G物流联网卡30G流量1月/保证1年，电源线和支架及施工和1年运维。 | 套 | 1 | 2,800.00 |  |  |
| 158 |  | 警务室显示屏 | 55寸，4K高清，2GB+16GB | 台 | 1 | 4,180.00 |  |  |
| 159 |  | 55寸0.88mm拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1,图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级，亮度均匀性≥80%（提供公安部出具的检验报告复印件） LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书。 LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书。 LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1（提供公安部出具的检验报告复印件） 通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 长宽采用86盒尺寸，8按键设计，高度≤16mm。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ★可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。 控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ★LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） ★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 所投LCD制造商应具有较强的实验室检测能力，具备信息技术设备关于电源端子传导骚扰：GB/T 9254 系列标准及静电放电抗扰度：GB/T 17799.1系列标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容相关证明项） ★测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃； 保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环； 测试结果：设备工作正常，性能功能无异常。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 测试频率范围80MHz~2.7GHz； 频率为1KHz，80%调制的正弦波； 测试场强10V/m; 测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元支持HDMI环通拼接功能，接入4K 60Hz信号时，自环通能力达到35级，且最后一级正常显示无噪点。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 显示单元具备液晶产品色差校正系统软件，并提供相应软件著作权证书；液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 内置MPEG、JPEG和Real Media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 块 | 1 | 13,200.00 |  |  |
| 160 |  | 液晶支架 | 液晶配套前维护支架，半液压半机械 | 块 | 1 | 1,200.00 |  |  |
| 161 |  | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、1*11、1*12、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、2*6、3*1、3*2、3*3、3*4、4*1、4*2、4*3、5*1、5*2、6*1、6*2、7*1、8*1、9*1、10*1、11*1、12*1的拼接显示 可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。 | 台 | 1 | 12,300.00 |  |  |
| 162 |  | 可变车道诱导屏 | 匹配现有运行产品参数，约1.3m*1.6m | 套 | 1 | 12,320.00 |  |  |
| 163 |  | led显示屏（双色） | 含控制器和电源箱等配件，室内 | 平方 | 1 | 990.00 |  |  |
| 164 |  | led显示屏（多彩） | 含控制器和电源箱等配件，室内 | 平方 | 1 | 1,320.00 |  |  |
| 165 |  | 交通诱导屏 | 控制器和电源箱等配件，室外 | 平方 | 1 | 13,750.00 |  |  |
| 166 |  | 交通诱导屏L杆 | 杆件和基础 | 套 | 1 | 60,500.00 |  |  |
| 167 |  | 环保电警 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 无需外置补光灯，车辆抓拍图片仍为全彩图片，且车辆目标特征清晰可见，可识别车牌、车型等 ★支持相机和镜头一体化设计，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（以公安部检测报告为准） 分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 输出图片格式：JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍 支持闯红灯抓拍功能 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍 支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍 支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 ★设备可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。（以公安部检测报告为准） 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能（以公安部检测报告为准） 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准） ★支持在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 | 13,800.00 |  |  |
| 168 |  | 环保卡口 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等 ★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。（以公安部检测报告为准） 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。（以公安部检测报告为准） 分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 ★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。（以公安部检测报告为准） ★配合爆闪灯，可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。（以公安部检测报告为准） 支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。（以公安部检测报告为准） ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准） 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 | 13,500.00 |  |  |
| 169 |  | 球机 | 摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头； 全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm 内置不少于2个GPU芯片 全景路视频图像分辨率不小于2560 × 1440，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440 细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°； 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调 设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。 设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图。 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等，若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”;若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件。 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米 设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则 当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息 设备支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。 设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4张可选）可配置 设备可通过客户端软件设置取证图片数量（1~6张可选）、抓拍图片间隔、并在图片上叠加车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、违法类型的名称及对应编号，违法类型的名称及对应编号可设置 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示 支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98% 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 | 台 | 1 | 9,600.00 |  |  |
| 170 |  | 雷达 | 测速范围10km/h-250km/h(提供计量证书） 测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置 输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作 雷达测速单元功耗应不大于2W 防护等级IP66 | 台 | 1 | 10,800.00 |  |  |
| 171 |  | 200m交通参数采集雷达 | 【200m交通参数采集雷达】 实时检测道路交通参数，支持多目标检测，通过测量目标的速度，位置并进行分析，可输出车流量、停车事件等相关信息，用于道路交通参数采集。 全天候工作，不受天气、光线、温度等环境影响。 支持机动车探测距离200米，可支持128个目标进行探测。 支持来向和去向同时检测。 支持8车道。 支持RJ45网口通信。 支持正向安装、侧向安装，安装方便，调试简易。 **远距毫米波交通参数采集雷达可以实时监控道路车辆信息，定时上报车辆的ID编号、位置、速度、车流量统计情况及事件等信息，达到及时感知数据、实时处理分析的目的。 雷达 测速范围：-300Km/h~+300Km/h 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 扫频带宽：136.5MHz 调制波形：FMCW 水平角：-15°~ +15° 俯仰角：-15°~ +15° 作用距离：机动车：20m~200m 角分辨率：3.2° 角精度：0.4° 速度分辨率：0.225m/s 速度精度：0.12m/s 距离分辨率：1.1m 测距精度：0.55m 检测目标数：128 可监测车道数：8 雷达检测功能：平均车速、异常事件（超速、慢速、逆行、异常停车） 截面性能统计：车流量、时间占有率、空间占有率、车头时距、车头间距 遮挡预测：支持 跨站ID连续：支持 自标定/自配准/自优化：支持 批量升级：支持 接口 通讯接口：1个RS485，1个RJ45 以太网口 一般规范 尺寸：173mm（W）×202.5mm（H）×175.6mm（D） 功耗：平均3W，最大7.5W 工作温度：-40°C~80°C 电源：12V DC | 台 | 1 | 12,500.00 |  |  |
| 172 |  | 嵌入式一体化高性能窄波平板雷达测速仪 | 1、采用高性能 GS-CMOS图像传感器，尺寸为1英寸； 2、集卡口，超速，欠速抓拍等功能于一体，同时可识别车辆行驶的车道号、车型； 3、支持大小车限速、时段限速、车道限速，可变限速等违法抓拍； 4、超大容量存储，支持图片、24小时录像或违章短视频存储； 5、支持USB图片备份，获取数据更便捷； 6、支持固定和移动安装，场景应用多样化，稽查布控更方便； 7、高帧率输出，最大支持16帧，抓拍位置更稳定； 8、能识别单目标车辆行驶的车道号、车型等； 9、支持卡口，超速，欠速，闯红灯抓拍； 10、支持图片合成功能，支持图片抠图功能； 11、支持ICR切换； 12、支持视频实时预览功能，可通过前置液晶屏实时监视画面状况； 13、支持在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、高限速、低限速、速度、超速百分比、车牌、车身颜色、车牌颜色、雷达方向、通行方向、违法代码等信息； 14、分辨率可达4096*2160(提供检测报告证明)； 15、★支持限速范围10km/h-250km/h内任意设定(提供检测报告证明)； 16、★支持WIFI、4G无线接入、支持定位功能(提供检测报告证明)； 17、在同一个IE浏览器上，可最多同时开启30个视频窗口进行预览(提供检测报告证明)； 18、支持H.265编码(提供检测报告证明)； 19、★支持500G固态硬盘(提供检测报告证明)； 要求提供质量技术监督局出具的雷达设备计量器具型式批准证书； 要求测速类设备提供GB/T21255-2007《机动车测速仪》检测报告； 要求提供浙江省计量科学研究院出具的计量器具型式评价报告； 要求提供GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关的检测报告； | 台 | 1 | 86,000.00 |  |  |
| 173 |  | 抱箍 | 材质：不锈钢。表面处理：喷漆； | 套 | 1 | 126.00 |  |  |
| 174 |  | 智能网络箱 | 尺寸：400mmX300mmX500mm 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 台 | 1 | 2,200.00 |  |  |
| 175 |  | 防雷 | 电源、信号防雷 | 台 | 1 | 300.00 |  |  |
| 176 |  | 爆闪灯 | 多合一环保补光灯，【固定式测速】爆闪灯 便携式测速仪专用爆闪灯，适用于机箱供电接口 支持电平量触发，支持测速抓拍，光斑大小满足2~3 条车道 有效补光距离：25~32米 回电时间：&lt;67ms 覆盖范围：3车道 适合拍摄条件：违章抓拍 寿命：≥2000万次 防护等级：IP65 重量：5.4KG | 台 | 1 | 3,000.00 |  |  |
| 177 |  | 补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用优质氙气灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 重量：8KG | 台 | 1 | 2,300.00 |  |  |
| 178 |  | 路口智能终端 | 【常规】【12路IPC接入】【2T】 嵌入式操作系统，内置需要1块2T硬盘； 双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 可配置增加GPS校时模块，标配不支持，如果需要走ZTA下单； 尺寸(mm)：245mm（宽）×175mm（深）×60mm（高） | 台 | 1 | 7,500.00 |  |  |
| 179 |  | 非机动车智能终端 | 非机动车管理终端 支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发。 可支持接入不低于12路网络抓拍摄像机进行图片合成与上传，配置4T硬盘存储 设备采用嵌入式linux实时操作系统 支持配置多种字符叠加、图片合成模式 支持易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 支持通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 支持实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 支持显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 | 台 | 1 | 6,800.00 |  |  |
| 180 |  | 红绿灯检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口，16路交通灯状态指示，实时输出交通灯信号状态 6个RS485输出接口，1个5VDC输出接口。 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式。 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠。 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施。 | 台 | 1 | 2,500.00 |  |  |
| 181 |  | 8口工业级交换机 | 高性能及可灵活配置的二层线性交换机； 支持100Base-TX、1000Base-T、100Base-FX、1000Base-X等协议；10/100/1000Mbps自适应，便于网络的升级 支持9K巨型帧，适合高清视频传输；支持AC-220V/DC-12V/DC-5V供电，满足多种场合的应用需求；支持自协商或强制模式，支持全双工和半双工网络通信；支持VLAN隔离，利于多方式网络智能管理；支持直连交叉自动识别(AUTO-MDIX)；带有防静电、防浪涌保护功能，确保恶劣环境下的稳定工作；先进的技术方案与性能优异的集成芯片结合，抗电磁干扰能力强；低功耗无风扇设计，良好的散热性,保证长时间的稳定 | 台 | 1 | 1,000.00 |  |  |
| 182 |  | 光纤收发器（套） | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机/发送机;光口：1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 860.00 |  |  |
| 183 |  | 视频存储 | 视频云存储，保存录像30天，4M码流 | 路 | 1 | 1,000.00 |  |  |
| 184 |  | 移动式太阳能四面满盘灯 | 移动式太阳能四面满盘灯(300-12型倒计时款） | 组 | 1 | 12,644.00 |  |  |
| 185 |  | 移动式太阳能四面新国标组合灯 |  | 组 | 1 | 14,735.00 |  |  |
| 186 |  | KVV22电缆线4*1.5 | 4*1.5线路更换 | 米 | 1 | 11.00 |  |  |
| 187 |  | 7芯线路电缆线RVV7*1.5 | RVV7*1.5线路更换 | 米 | 1 | 18.00 |  |  |
| 188 |  | KVV22电缆线12*1.5 | KVV22电缆线12*1.5更换 | 米 | 1 | 23.00 |  |  |
| 189 |  | 16心线路RVV16*1.5 | RVV16*1.5线路更换 | 米 | 1 | 31.00 |  |  |
| 190 |  | KVV22电缆线3*6 | KVV22电缆线3*6更换 | 米 | 1 | 22.00 |  |  |
| 191 |  | 电缆保护管铺设 | 人行辅道铺设50PE埋地敷设*1，300mm宽，300m深，水泥包封，含原路面恢复 | 米 | 1 | 88.00 |  |  |
| 192 |  | 机柜更换 | 路口机柜更换 | 套 | 1 | 9,350.00 |  |  |
| 193 |  | 网线 | 超6类室外防水网线，双层保护，内置十字骨架 | 米 | 1 | 6.00 |  |  |
| 194 |  | 光纤 | 国标4芯单模 | 米 | 1 | 3.00 |  |  |
| 195 |  | 取电电源线 | RVV 3*6.0,室外防水,1.成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定 2．工频电压试验：交流50HZ3.5KV/5min不击穿 3. IEC阻燃等级 | 米 | 1 | 24.00 |  |  |
| 196 |  | 信号灯安装调试费用 | 含设备安装、调试、接线等施工费用 | 套 | 1 | 220.00 |  |  |
| 197 |  | 配件 | 其他配件 | 套 | 1 | 148.00 |  |  |
| 198 |  | 交通穿线窨井 | 1000*1000*1000mm管线窨井,C25商品混凝土 | 个 | 1 | 1,100.00 |  |  |
| 199 |  | 电缆保护管铺设 | 人行辅道铺设75镀锌钢管埋地敷设*2，400mm宽，500m深，水泥包封，含原路面恢复 | 米 | 1 | 198.00 |  |  |
| 200 |  | 电缆保护管铺设 | 绿化带、辅道铺设75PE埋地敷设*2，400mm宽，500m深，水泥包封，含绿化恢复 | 米 | 1 | 110.00 |  |  |
| 201 |  | 电缆保护管铺设 | 硬化路面破路，敷设110镀锌钢管2根，400mm宽，500m深，水泥包封，含路面恢复 | 米 | 1 | 258.00 |  |  |
| 202 |  | 网络链入费 | 专网20M，监控 | 年 | 1 | 2,200.00 |  |  |
| 203 |  | 网络链入费 | 专网100M，监控 | 年 | 1 | 3,300.00 |  |  |
| 204 |  | 网络链入费 | 专网20M，信号 | 年 | 1 | 3,850.00 |  |  |
| 205 |  | 电表箱（含电表） | / | 套 | 1 | 3,157.00 |  |  |
| 206 |  | 电表空箱 | / | 套 | 1 | 1,358.00 |  |  |
| 207 |  | 接线铜鼻子 | / | 只 | 1 | 9.00 |  |  |
| 208 |  | 接线铝鼻子 | / | 只 | 1 | 6.00 |  |  |
| 209 |  | 清除广告 | / | 次 | 1 | 45.62 |  |  |
| 210 |  | 护栏油漆 | / | 次 | 1 | 98.53 |  |  |
| 211 |  | 工井盖更换 | 匹配现有工程 | 个 | 1 | 363.27 |  |  |
| 212 |  | 钢结构过街雨棚 | 长4m*宽4m*高4m | 套 | 1 | 15,200.00 |  |  |
| 213 |  | 钢结构过街雨棚 | 长6m*宽5m高4m | 套 | 1 | 24,300.00 |  |  |
| 214 |  | 钢结构过街雨棚 | 长8m*宽5m高4m | 套 | 1 | 32,500.00 |  |  |
| 215 |  | 钢结构过街雨棚 | 长3.5m*宽4m高4m | 套 | 1 | 13,700.00 |  |  |
| 216 |  | 钢结构过街雨棚 | 长5m*宽4m高4m | 套 | 1 | 18,300.00 |  |  |
| 217 |  | 钢结构过街雨棚 | 长6m*宽4m高4m | 套 | 1 | 21,200.00 |  |  |
| 各项投标报价单价不得超过最高限价单价，若超过最高限价单价，其报价无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

标段二（交警大队非现场执法设备建设运维项目）

| 序号 | 货物名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万智能高清枪球一体机 | 摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头； 全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm 内置不少于2个GPU芯片 全景路视频图像分辨率不小于2560 × 1440，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440 细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°； 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调 ★设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（以公安部检验报告为准） ★设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图。（以公安部检验报告为准） ★设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。（以公安部检验报告为准） ★具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等，若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”;若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件。（以公安部检验报告为准） 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米 设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则 当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息 设备支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。 设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4张可选）可配置 设备可通过客户端软件设置取证图片数量（1~6张可选）、抓拍图片间隔、并在图片上叠加车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、违法类型的名称及对应编号，违法类型的名称及对应编号可设置 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示 支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98% 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 | 台 | 23 |
| 2 | 环保电警 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 无需外置补光灯，车辆抓拍图片仍为全彩图片，且车辆目标特征清晰可见，可识别车牌、车型等 ★支持相机和镜头一体化设计，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（以公安部检测报告为准） 分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 输出图片格式：JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍 支持闯红灯抓拍功能 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍 支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍 支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 ★设备可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。（以公安部检测报告为准） 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能（以公安部检测报告为准） 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准） ★支持在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型（以公安部检测报告为准） | 台 | 6 |
| 3 | 环保卡口 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等 ★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。（以公安部检测报告为准） 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。（以公安部检测报告为准） 分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 ★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。（以公安部检测报告为准） ★配合爆闪灯，可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。（以公安部检测报告为准） 支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。（以公安部检测报告为准） ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准） 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型（以公安部检测报告为准） | 台 | 8 |
| 4 | 非机动车抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 具有前玻璃盖加热模块，可实现对镜头前玻璃盖的水状附着物进行加热去除 图像传感器：采用1英寸GMOS 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、偏色、信号丢失等异常报警功能 最大图像尺寸：4480*2688像素 最大图像尺寸：4480*2688像素 支持非机动车违章及特征检测，如伞棚、载人人数、非机动车车牌识别等特征检测；支持机动车违章及特征检测（以公安部型式检验报告为准） 可同时对行人、非机动车、机动车灯目标进行检测、跟踪、抓拍、筛选、上报功能。 支持检测并跟踪、抓拍指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等 支持检测并跟踪、抓拍指定区域内不少于150个目标 支持1、2、3、4张图片合成1张图 具有混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车等目标进行检测、跟踪、抓拍、筛选、分析属性信息和上报功能。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸 支持对骑自行车、三轮车、电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍功能 支持对骑自行车、三轮车、电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍功能 ★支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。（以公安部型式检验报告为准） 人体、非机动车、机动车目标捕获率不低于99% 在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%，人脸检出率、人脸比对识别率、人体抓拍准确率均不小于99%（以公安部型式检验报告为准） 人脸检出率不小于99% 支持识别车标类型≥460种，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试，白天和晚上车标识别准确率均≥99% 支持车标识别功能，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的车标识别准确率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试，车牌识别准确率≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，车牌识别准确率≥99% 支持对非机动车带有全封闭车篷进行检测并进行图片抓拍（以公安部型式检验报告为准） 支持对非机动车带有全封闭车篷进行检测并进行图片抓拍 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员是否佩戴眼镜、性别、年龄段进行识别（以公安部型式检验报告为准） 非机动车闯红灯捕获率≥99%，有效率≥99% ★支持对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，非机动车车辆捕获率≥99%，非机动车车牌（含无车牌类型）识别准确率≥99%（以公安部型式检验报告为准） 在天气晴朗无雾的条件进行测试，非机动车、摩托车未戴头盔捕获率≥95%，有效率≥95% 在天气晴朗无雾的条件进行测试，非机动车、摩托车载人捕获率≥95%，有效率≥95% 支持非机动车闯红灯、逆行、载人、占用机动车道、未戴头盔等多种违法检测功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，非机动车违法捕获率≥99%，非机动车违法识别准确率≥99%（以公安部型式检验报告为准） 支持摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔等多种违法检测。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，摩托车违法捕获率≥99%，摩托车违法识别准确率≥99%（以公安部型式检验报告为准） ★支持大货车右转未停车违法抓拍功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，大货车右转未停车违法抓拍捕获率应≥99%，大货车右转未停车违法抓拍识别准确率应≥99%（以公安部型式检验报告为准） ★支持车辆子品牌识别并显示相应年款功能，通过车头可识别车辆子品牌7200种，通过车尾可识别车辆子品牌3900种（以公安部型式检验报告为准） | 台 | 4 |
| 5 | 侧装测速雷达 | 1、采用高性能 GS-CMOS图像传感器，尺寸为1英寸； 2、集卡口，超速，欠速抓拍等功能于一体，同时可识别车辆行驶的车道号、车型； 3、支持大小车限速、时段限速、车道限速，可变限速等违法抓拍； 4、超大容量存储，支持图片、24小时录像或违章短视频存储； 5、支持USB图片备份，获取数据更便捷； 6、支持固定和移动安装，场景应用多样化，稽查布控更方便； 7、高帧率输出，最大支持16帧，抓拍位置更稳定； 8、能识别单目标车辆行驶的车道号、车型等； 9、支持卡口，超速，欠速，闯红灯抓拍； 10、支持图片合成功能，支持图片抠图功能； 11、支持ICR切换； 12、支持视频实时预览功能，可通过前置液晶屏实时监视画面状况； 13、支持在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、高限速、低限速、速度、超速百分比、车牌、车身颜色、车牌颜色、雷达方向、通行方向、违法代码等信息； 14、分辨率可达4096*2160(提供检测报告证明)； 15、★支持限速范围10km/h-250km/h内任意设定(提供检测报告证明)； 16、★支持WIFI、4G无线接入、支持定位功能(提供检测报告证明)； 17、在同一个IE浏览器上，可最多同时开启30个视频窗口进行预览(提供检测报告证明)； 18、支持H.265编码(提供检测报告证明)； 19、★支持500G固态硬盘(提供检测报告证明)； 要求提供质量技术监督局出具的雷达设备计量器具型式批准证书； 要求测速类设备提供GB/T21255-2007《机动车测速仪》检测报告； 要求提供浙江省计量科学研究院出具的计量器具型式评价报告； 要求提供GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关的检测报告； | 台 | 1 |
| 6 | 雷达 | 定角式雷达测速仪采用现代微波技术和高速数字信号处理技术，精确定位、精准测速，具有高精度、免调试、高稳定性等特点，可应用于龙门架、隧道口、立体交叉桥梁下方等多种交通环境，更加适合要求严苛的道路测速抓拍取证，为交通管理提供准确、可靠、实时的检测信息，保障交通管理系统的正常运行。 实时测量目标车辆的速度，具备测距功能，可对多目标进行距离动态管理；提供触发信号，并结合微波高精度定位，卡口车辆触发位置精准一致，实现不同速度、不同大小、不同类型的车辆在“定点位置”触发抓拍，STJ1-12雷达可以用WiFi实现对雷达的参数修改。 采用24GHz MMIC技术，性能更优越； 高增益、低副瓣微带天线设计技术，有效避免邻道目标干扰； 可对多目标进行精确测距测速，精确定位； 进行高精度定点抓拍，拍照位置误差在1米之内，抓拍率达到99%以上； 先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低； 安装方便，免调试，维护简单； 环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰； 内置WiFi功能，可用WiFi实现对雷达参数的修改。 天线类型：平板型微带阵列天线 工作频率：24.15GHz 频率偏离误差：≤±45MHZ 波束宽度： 水平&lt;6°，垂直&lt;6° 发射功率：约5mW 测速距离：单车道18～28m 测速范围：10km/h～250km/h 测速准确度：-4 km/h~0 km/h 触发一致性：≤±1m 反应时间：26ms 工作温度范围： -40℃～ +80℃ 工作湿度范围： 98%@25℃，无凝结 电源：电压 DC 12V（红色正、黑色地），功耗 &lt; 2.5W 额定电流：&lt; 0.3A 数据刷新速度：37次/秒 IP65 | 台 | 6 |
| 7 | 环保补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用优质氙气灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 重量：8KG | 台 | 20 |
| 8 | 测速爆闪灯 | 1、接口：1路485接口，1路爆闪输入接口（以公安部型式检验报告为准） 2、自动感光功能：具有光敏传感器，可自动感光（以公安部型式检验报告为准） 3、光学特性：闪光亮度1~20级可调，可覆盖1-3个车道（以公安部型式检验报告为准） 4、最小连闪时间：小于或等于45ms（以公安部型式检验报告为准） 5、在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作（以公安部型式检验报告为准） 6、防护等级IP66 | 台 | 1 |
| 9 | 路口智能终端 | 【常规】【12路IPC接入】【2T】 嵌入式操作系统，内需要1块2T硬盘； 双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 可配置增加GPS校时模块，标配不支持，如果需要走ZTA下单； 尺寸(mm)：245mm（宽）×175mm（深）×60mm（高） | 台 | 2 |
| 10 | 非机动车智能终端 | 非机动车管理终端 支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发。 可支持接入不低于12路网络抓拍摄像机进行图片合成与上传，配置4T硬盘存储 设备采用嵌入式linux实时操作系统 支持配置多种字符叠加、图片合成模式 支持易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 支持通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 支持实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。（以公安部检测报告为准） ★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。（以公安部检测报告为准） 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。（以公安部检测报告为准） 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（以公安部检测报告为准） ★支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。（以公安部检测报告为准） 支持显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 | 台 | 2 |
| 11 | 红绿灯检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口，16路交通灯状态指示，实时输出交通灯信号状态 6个RS485输出接口，1个5VDC输出接口。 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式。 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠。 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施。 | 台 | 2 |
| 12 | 智能网络箱 | 尺寸：400mmX300mmX500mm 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 个 | 32 |
| 13 | 落地机箱 | 电子警察控制主机箱 1.内置空气开关、配置光纤； 2.基础:400mm三七灰土夯实+800mmC30混凝土基础； 3.含钢筋、铁件预埋等一切安装费用, | 个 | 3 |
| 14 | 8口工业级交换机 | 高性能及可灵活配置的二层线性交换机； 支持100Base-TX、1000Base-T、100Base-FX、1000Base-X等协议；10/100/1000Mbps自适应，便于网络的升级 支持9K巨型帧，适合高清视频传输；支持AC-220V/DC-12V/DC-5V供电，满足多种场合的应用需求；支持自协商或强制模式，支持全双工和半双工网络通信；支持VLAN隔离，利于多方式网络智能管理；支持直连交叉自动识别(AUTO-MDIX)；带有防静电、防浪涌保护功能，确保恶劣环境下的稳定工作；先进的技术方案与性能优异的集成芯片结合，抗电磁干扰能力强；低功耗无风扇设计，良好的散热性,保证长时间的稳定 | 台 | 29 |
| 15 | 光纤收发器（套） | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机/发送机;光口：1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 台 | 5 |
| 16 | 球机支架 | 材质：不锈钢。表面处理：米黄漆；360度全方位旋转！ | 条 | 23 |
| 17 | 警示牌 | 抓拍标识牌子、限速牌子、禁停牌子 | 块 | 139 |
| 18 | 9-11米监控杆 | 立柱440-350*8*6300，挑臂350-100*6*9000-11000 | 根 | 3 |
| 19 | 挑臂支架（定制） | 加杆9米杆件,采用加强抱箍与立杆进行固定。 | 根 | 2 |
| 20 | 非机动车监控杆/抱箍 | 定制 | 根 | 2 |
| 21 | 抱箍 | 定制 | 只 | 12 |
| 22 | 托盘 | 定制 | 个 | 2 |
| 23 | 线缆 | 电源线RVV#3*2.5 | 米 | 5430 |
| 24 | 光纤 | 国标4芯单模 | 米 | 430 |
| 25 | PE管 | 25PE管 | 米 | 2180 |
| 26 | 超六类网线 | 超六类网线 | 米 | 1750 |
| 27 | 基础 | 开挖立方不小于1.8m*1.8m*2m 1、包含开挖、回填、混凝土浇筑等工序、包含砂石、水泥等全部主材及配筋、铁丝所需必备辅材； 2、混凝土强度等级C25；，螺纹钢配筋。水泥强度32.5或者国标商砼； 3、包含必要的线管预埋； 4、立杆前须进行回弹测试，确认硬度和坚固度； 5、其他必要辅料、配件，须提供开挖和浇筑（之前、过程中各三张）照片； 6、适用于11-14米挑臂杆件 7、含所需辅材 | 套 | 3 |
| 28 | 测速雷达基础 | 定制 | 套 | 1 |
| 29 | 人(手)孔井 | 1、基础、垫层:1000mm厚C25混凝土垫层； 2、规格:井内尺寸500*500mm，壁厚120mm，井深0.5m； 3、井身材料:M10水泥砂浆砌MU15水泥标准砖； 4、钢筋砼盖板:C30 740*740*100mm钢筋砼盖板； 5、内外井壁均采用1:2水泥砂浆抹面； 6、φ500复合井盖，盖板应设计公安交警名称标识文字； 7、报价包含模板、钢筋、土方挖填运。 | 套 | 6 |
| 30 | 链路费用 | VPN 100M | 条 | 30 |
| 31 | 穿线费 | 穿线费 | 米 | 8580 |
| 32 | 施工安装费 | 施工安装费、安全措施费、硬化路、绿化道、人行道开挖等， | 项 | 1 |
| 33 | 视频存储 | 视频云存储，保存录像30天，4M码流 | 路 | 65 |
| 34 | 运维费 | 执法监控日常维修、保养等 | 项 | 1 |
| 合计总价 |  |  | 1607123 |  |
| 投标报价不得超过总价最高限价，若超过总价最高限价，其报价无效。 |  |  |  |  |

附件2：项目人员清单

| 岗位 | 人数 | 现场承担工作 | 是否有上岗证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件3:考核

为进一步做好交通设施维护日常管理工作，特制订本考核管理办法。

●考核对象

交通安全设施维护项目单位。

●考核原则

乙方履行对服务全流程服务内容及其相关的服务项目，甲方负责乙方的管理指导、验收考核等职责，督促其履行合同。

本考核以月为考核周期，采用百分制计分方式，甲方根据逐条考核事项及对应扣分对供应商（人员）进行计分。乙方每被扣1分，扣除违约金1000元，违约金在结算合同尾款时扣除。考核分值高于80分（含80分）视为合格，80分以下视为不合格；如乙方经甲方考评连续两次均为不合格，甲方有权无条件终止合同,并没收乙方全部履约保证金。如给甲方造成损失的有权向乙方提出索赔。如考核周期内重复出现相同扣分情形，累计计算扣除分值。

| 交通安全设施维护考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 扣分项内容 |  | 考核扣分 | 备注 |
| 1 | 人员、车辆管理 | （1）乙方未按采购需求规定配备车辆、人员、设备 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （2）服务人员工作数据统计错误，工作信息不准确，资料流程存在缺失 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （3）交办的工作不落实，未按要求时间完成，完成结果未达采购人要求 | 每起扣1分；二次交办后仍未按要求落实办理，扣3分；产生不良后果扣5分。 |  |
|  |  | （4）人员变更时，没有提前2个工作日向采购人提交书面报告，没有审批单，更换人员资历低于投标时人员资历的 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （5）维护车辆及人员不每日上路巡查、维护，上路工作不开启车辆定位系统， | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （6）维护车辆、设备、人员虽在维护区域内，未做与甲方维护项目相关工作的，或工作时间未在维护工作区域内，且未出具书面情况并及时整改的。 | 每出现一次扣1分 |  |
| 2 | 设施提供 | （1）维护车辆未按要求配齐维护材料。 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （2）标志类：不对标志牌进行整修、拆除、移位、更换、信息内容纠错、设置纠错等；不对可变标志牌、待行区诱导显示屏、警示灯及其它电子设施进行维护、整修、拆除、移位、更换等。 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （3）标线类：对发现交通标线不规范、缺失淡化或错误，标志、标线信息不一致、矛盾冲突等护，不及时做好维护、修复，不能立即修复的不做好临时防护措施。 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （4）其它安全设施类：不对立杆、护栏、隔离墩、示警桩、橡胶缓冲带、爆闪灯、震荡减速标线（带）、路口凹凸镜进行维护拆除、移位、更换等。 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （5）乙方不设立备品备件库，不提供必要的备品备件，确保系统正常运行。 | 每出现一次扣2分 |  |
| 3 | 安全管理 | （1）安全检查：不负责中标区域的交通杆件安全隐患排查，不对交通设施的安全性能进行检查，不消除安全隐患。 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （2）规范交通设施设置：重复设置、擅自设置、妨碍安全、不符合规范设置的交通设施进行清理。 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （3）施工现场不规范，安全措施不足，未做到文明施工 | 每出现一次扣1分 |  |
| 4 | 联系单、资料管理 | （1）工作联系单填写不完整，不规范、不准确、资料不全， | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （2）甲方根据监理向供应商核发的《问题告知单》扣分 | 每张告知单扣一分，最多扣5分 |  |
|  |  | （3）不每周上报巡查道路清单的。 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （4）当月5日，未将上月巡查维护报告上交监理单位。 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （5）次月5日不向甲方上报当月的工作量、工作数据、工作小结等 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （6)上报联系单内容与实际不符，或未按联系单最终意见要求办理的。 | 每出现一次扣1分 |  |
| 5 | 质量管理 | （1）施工工艺不规范，施工工序遗漏，设施修复、维护不达标准，施工超期 | 每出现一次扣1分 |  |
|  |  | （2）施工中所用材料与投标文件不符，或未达质量要求 | 每出现一次扣3分 |  |
|  |  | （3）发生交通设施损坏未及时到达现场妥善处置，引发事故 | 每出现一次扣3分 |  |
|  |  | （4）出现重大质量问题、施工安全问题 | 直接解除合同 |  |
| 6 | 效率管理 | （1）在工作期间通讯不畅，或突发紧急情况人员、车辆、设施未能按要求到达现场、规范处置的 | 每起扣2分； 造成工作贻误每起扣5分 |  |
| 7 | 保密管理 | （1)乙方及工作人员未签订安全保密承诺书的，或签订的安全保密承诺书未明确具体安全管理内容、安全保密义务和责任的。未按照采购人规定使用、存储、处理文档资料和数据。合同终止时，不交还全部公安资料和数据。 | 每发生一次扣5分 |  |
|  |  | (2)乙方及工作人员违反安全管理要求，出现各类涉及业务的文字内容、影视资料等外流泄密，构成违法犯罪的，甲方应当及时报送本级政府采购和市场监督管理部门，提请列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单，并追究相关责任。 | 没收全部履约保证金 | 解除合同 |
| 8 | 其他 | （1）上述所有问题，由媒体、信访、投诉曝光，或由上级部门、交警部门领导发现。 | 在原分值基础上二倍扣分 |  |
|  |  | （2）上述所有问题，造成社会不良影响的 | 在原分值基础上三倍扣分 |  |
| 扣分总计 |  |  | 分 |  |
| 甲方项目经办人（签字）：乙方（盖章）： 甲方项目审核人（签字、盖章）：乙方项目负责人（签字）： 监理单位（盖章） 监理项目负责人（签字）： 日期：日期： |  |  |  |  |

# 第三部分    附件

附件一

- 报价文件

- 1、投标函

致：温州市公安局海洋经济发展示范区分局

根据贵方为             项目（招标编号：         ）的投标邀请，我方      　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。为此：

1、我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的产品和服务符合中国政府规定的相应标准和环保标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3、提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4、投标有效期内不撤销投标文件，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6、如中标，按招标文件规定与招标人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对招标人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补招标人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7、如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，在领取中标通知书时向招标代理机构支付招标代理服务费。

8、我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与招标人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定（授权）代表人（签字）：

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 2、投标报价一览表-1

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目-信号灯和交安辅助设施建设和维护（标项1）

| 标项 | 项目名称 | 报价（折扣率：%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

- 此栏投标报价应与“3、投标分项报价表”中的总计价相一致。

- 不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标报价一览表-2

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目-非现场执法设备建设运维（标项2）

| 标项 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

- 此栏投标报价应与“3、投标分项报价表”中的总计价相一致。

- 不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 3、分项报价表-1

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目-信号灯和交安辅助设施建设和维护（标项1）

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价（元） | 折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 采购代理服务费 |  |  | 含 |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与“2、报价一览表”中报价相一致。

2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 分项报价表-2

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目-非现场执法设备建设运维（标项2）

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 采购代理服务费 |  |  | 含 |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与“2、报价一览表”中报价相一致。

2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 4、监狱企业的相关证明材料

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：                                   。

本企业为参加（招标项目名称：         ）（招标编号：         ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年    月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 5、中小企业的相关证明材料

【非小型、微型企业不用提供】

《中小企业声明函（工程、服务）》

【不属于中小企业单位的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于                行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于                行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 6、残疾人福利性单位的相关证明材料

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（招标人名称）单位的（招标项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月  日

- 附件二

- 资格证明文件

- 1、资格条件承诺函

温州市公安局海洋经济发展示范区分局、浙江景航工程管理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺，参加本次政府采购活动前3年内：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

4、我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标人全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 2、有效营业执照

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 3、投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

- 4、政府采购活动现场确认声明书

浙江景航工程管理有限公司：

本人经由            （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加             项目（编号：                ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：
      A.投资关系

B.行政隶属关系

C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 
      □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 
      □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
      A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
      B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
      C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
      D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
      E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
      F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
      G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
      H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
      I.其他利害关系情况                              。

（三）现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律

（四）我发现                  与                  （供应商名称）之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名:

日期:202  年    月    日

- 5、落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 附件三

- 商务技术文件

- 1、法定代表人授权书

温州市公安局海洋经济发展示范区分局、浙江景航工程管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称        、编号          ）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

- 2、投标人情况表

项目名称：                                                                       项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

- 3、偏离表（商务、技术偏离）

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

| 序 号 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 4、投标人综合情况

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 5、同类项目业绩

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 6、运维工作衔接平稳度

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 7、运维方案

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 8、施工组织方案

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 9、安全管理方案

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 10、应急响应方案

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 11、项目履约能力

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 12、售后服务方案

项目编号：ZJJH-20241109

项目名称：海经区交安设施建设维护项目

投标人全称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日   期：

# 项目技术规范和服务要求

标项1：

一、项目概况

1、信号灯维修和日常维护, 预计140个路口，488个方向；

2、道路标志、标线、隔离护栏及其他设施建设维护项目；

3、交安设施维护最终根据实际维护更换数量结算。

二、采购内容及技术要求

2.1 维护路口清单

| 序号 | 信号灯和交安辅助设施建设和维护项目点位清单 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 起步区 |  |
| 1 | 霓贤路~瓯扬路 | 信号灯路口 |
| 2 | 霓贤路~瓯锦大道 | 信号灯路口 |
| 3 | 霓贤路~灵腾西路 | 信号灯路口 |
| 4 | 霓贤路~瓯采路 | 信号灯路口 |
| 5 | 霓贤路~灵秀路 | 信号灯路口 |
| 6 | 霓贤路~瓯绣大道 | 信号灯路口 |
| 7 | 霓贤路~瓯石路 | 信号灯路口 |
| 8 | 霓贤路~瓯华路 | 信号灯路口 |
| 9 | 霓贤路~瓯江口大道 | 信号灯路口 |
| 10 | 雁升路~瓯扬路 | 信号灯路口 |
| 11 | 雁升路~灵昌西路 | 信号灯路口 |
| 12 | 雁升路~灵华路 | 信号灯路口 |
| 13 | 雁升路~瓯帆路 | 信号灯路口 |
| 14 | 雁升路~灵德路 | 信号灯路口 |
| 15 | 雁升路~灵展路 | 信号灯路口 |
| 16 | 雁升路~瓯锦大道 | 信号灯路口 |
| 17 | 雁升路~灵腾西路 | 信号灯路口 |
| 18 | 雁升路~瓯采路 | 信号灯路口 |
| 19 | 雁升路~灵秀路 | 信号灯路口 |
| 20 | 雁升路~瓯绣大道 | 信号灯路口 |
| 21 | 雁升路~瓯石路 | 信号灯路口 |
| 22 | 雁升路~灵蓉街 | 信号灯路口 |
| 23 | 雁升路~瓯华路 | 信号灯路口 |
| 24 | 雁升路~瓯江口大道 | 信号灯路口 |
| 25 | 霓翔北路~灵昌西路 | 信号灯路口 |
| 26 | 霓翔北路~灵华路 | 信号灯路口 |
| 27 | 霓翔北路~瓯帆路 | 信号灯路口 |
| 28 | 霓翔北路~灵德路 | 信号灯路口 |
| 29 | 霓翔北路~灵展路 | 信号灯路口 |
| 30 | 霓翔北路~瓯锦大道 | 信号灯路口 |
| 31 | 霓翔南路~灵腾西路 | 信号灯路口 |
| 32 | 霓翔南路~瓯采路 | 信号灯路口 |
| 33 | 霓翔南路~灵秀路 | 信号灯路口 |
| 34 | 霓翔南路~瓯绣大道 | 信号灯路口 |
| 35 | 霓翔南路~瓯石路 | 信号灯路口 |
| 36 | 霓翔南路~灵蓉街 | 信号灯路口 |
| 37 | 霓翔南路~瓯华路 | 信号灯路口 |
| 38 | 霓翔南路~瓯江口大道 | 信号灯路口 |
| 39 | 雁鸿路~瓯扬路 | 信号灯路口 |
| 40 | 雁鸿路~灵昌西路 | 信号灯路口 |
| 41 | 雁鸿路~灵华路 | 信号灯路口 |
| 42 | 雁鸿路~瓯帆路 | 信号灯路口 |
| 43 | 雁鸿路~灵德路 | 信号灯路口 |
| 44 | 雁鸿路~灵展路 | 信号灯路口 |
| 45 | 雁鸿路~瓯锦大道 | 信号灯路口 |
| 46 | 雁鸿路~灵腾西路 | 信号灯路口 |
| 47 | 雁鸿路~瓯采路 | 信号灯路口 |
| 48 | 雁鸿路~灵秀路 | 信号灯路口 |
| 49 | 雁鸿路~瓯绣大道 | 信号灯路口 |
| 50 | 雁鸿路~瓯石路 | 信号灯路口 |
| 51 | 雁鸿路~灵蓉街 | 信号灯路口 |
| 52 | 雁鸿路~瓯华路 | 信号灯路口 |
| 53 | 雁鸿路~瓯江口大道 | 信号灯路口 |
| 54 | 霓鸿街~灵华路 | 信号灯路口 |
| 55 | 霓鸿街~瓯帆路 | 信号灯路口 |
| 56 | 霓鸿街~灵德路 | 信号灯路口 |
| 57 | 霓鸿街~瓯锦大道 | 信号灯路口 |
| 58 | 霓澄街~灵腾西路 | 信号灯路口 |
| 59 | 霓澄街~瓯采路 | 信号灯路口 |
| 60 | 霓澄街~瓯绣大道 | 信号灯路口 |
| 61 | 霓澄街~瓯石路 | 信号灯路口 |
| 62 | 霓澄街~瓯华路 | 信号灯路口 |
| 63 | 霓澄街~瓯江口大道 | 信号灯路口 |
| 64 | 雁鸣路~瓯扬路 | 信号灯路口 |
| 65 | 雁鸣路~灵华路 | 信号灯路口 |
| 66 | 雁鸣路~灵德路 | 信号灯路口 |
| 67 | 雁鸣路~瓯锦大道 | 信号灯路口 |
| 68 | 雁鸣路~灵腾西路 | 信号灯路口 |
| 69 | 雁鸣路~灵秀路 | 信号灯路口 |
| 70 | 雁鸣路~瓯绣大道 | 信号灯路口 |
| 71 | 雁鸣路~瓯石路 | 信号灯路口 |
| 72 | 雁鸣路~瓯华路 | 信号灯路口 |
| 73 | 雁鸣路~瓯江口大道 | 信号灯路口 |
| 74 | 瓯江口大道~高速路口 | 信号灯路口 |
|  | 77省道 | 信号灯路口 |
| 75 | 昆祥路路口（双昆村）~77省道 | 信号灯路口 |
| 76 | 四佰路（垃圾中转站）~77省道 | 信号灯路口 |
| 77 | 灵昆北路（北段码头）~77省道 | 信号灯路口 |
| 78 | 雁鸣路~77省道 | 信号灯路口 |
| 79 | 雁升路~77省道 | 信号灯路口 |
| 80 | 双瓯大道~77省道 | 信号灯路口 |
| 81 | 东围堤~77省道 | 信号灯路口 |
|  | 一期 | 信号灯路口 |
| 82 | 瓯扬路~雁辉路 | 信号灯路口 |
| 83 | 瓯锦大道~雁辉路 | 信号灯路口 |
| 84 | 瓯绣大道~雁辉路 | 信号灯路口 |
| 85 | 雁辉路~瓯石路 | 信号灯路口 |
| 86 | 雁辉路~瓯华路 | 信号灯路口 |
| 87 | 瓯江口大道~雁辉路 | 信号灯路口 |
| 88 | 瓯扬路~霓鹏北路 | 信号灯路口 |
| 89 | 瓯帆路~霓鹏北路 | 信号灯路口 |
| 90 | 灵展路~霓鹏北路 | 信号灯路口 |
| 91 | 瓯锦大道~霓鹏北路 | 信号灯路口 |
| 92 | 瓯绣大道~霓鹏南路 | 信号灯路口 |
| 93 | 瓯江口大道~霓鹏南路 | 信号灯路口 |
| 94 | 瓯扬路~霓明路 | 信号灯路口 |
| 95 | 瓯帆路~霓明路 | 信号灯路口 |
| 96 | 灵展路~霓明路 | 信号灯路口 |
| 97 | 瓯锦大道~霓明路 | 信号灯路口 |
| 98 | 瓯绣大道~霓明路 | 信号灯路口 |
| 99 | 瓯江口大道~霓明路 | 信号灯路口 |
| 100 | 瓯扬路~双瓯大道 | 信号灯路口 |
| 101 | 瓯帆路~双瓯大道 | 信号灯路口 |
| 102 | 双瓯大道~灵展路 | 信号灯路口 |
| 103 | 瓯锦大道~双瓯大道 | 信号灯路口 |
| 104 | 瓯采路~双瓯大道 | 信号灯路口 |
| 105 | 瓯绣大道~双瓯大道 | 信号灯路口 |
| 106 | 瓯石路~双瓯大道 | 信号灯路口 |
| 107 | 瓯扬路~霓荣北路 | 信号灯路口 |
| 108 | 瓯帆路~霓荣北路 | 信号灯路口 |
| 109 | 瓯锦大道~霓荣北路 | 信号灯路口 |
| 110 | 瓯绣大道~霓荣南路 | 信号灯路口 |
| 111 | 瓯扬路~雁云路 | 信号灯路口 |
| 112 | 瓯帆路~雁云路 | 信号灯路口 |
| 113 | 瓯锦大道~雁云路 | 信号灯路口 |
| 114 | 瓯扬路~雁霄路 | 信号灯路口 |
| 115 | 昆九路~77省道 | 信号灯路口 |
| 116 | 昆东路-77省道 | 信号灯路口 |
| 117 | 昆东路-昆北路 | 信号灯路口 |
| 118 | 昆东路 - 九村路 | 信号灯路口 |
| 119 | 瓯锦大道 - 雁霄路 | 信号灯路口 |
| 120 | 瓯帆路 - 雁霄路 | 信号灯路口 |
| 121 | 灵博路-雁霄路 | 信号灯路口 |
| 122 | 昆九路~昆北路 | 信号灯路口 |
| 123 | 灵腾东路-雁霄路 | 信号灯路口 |
| 124 | 瓯绣大道-雁云路 | 信号灯路口 |
| 125 | 瓯华路-双瓯大道 | 信号灯路口 |
| 126 | 双瓯大道-瓯江口大道 | 信号灯路口 |
| 127 | 霓明路-瓯华路 | 信号灯路口 |
| 128 | 霓鹏南路-瓯华路 | 信号灯路口 |
| 129 | 霓虹街-瓯扬路 | 信号灯路口 |
| 130 | 瓯石路-霓鹏南路 | 信号灯路口 |
| 131 | 瓯石路-霓明路 | 信号灯路口 |
| 132 | 雁辉路-瓯采路 | 信号灯路口 |
| 133 | 雁辉路-灵腾西路 | 信号灯路口 |
| 134 | 灵展路-雁辉路 | 信号灯路口 |
| 135 | 雁辉路-瓯帆路 | 信号灯路口 |
| 136 | 霓鹏北路-灵德路 | 信号灯路口 |
| 137 | 霓明路-瓯采路 | 信号灯路口 |
| 138 | 霓荣南路-瓯采路 | 信号灯路口 |
| 139 | 霓荣南路-灵腾西路 | 信号灯路口 |
| 140 | 灵展路-霓明路 | 信号灯路口 |

2.2 交安设施以及红绿灯维护作业的主要要求

（1）投标人在合同履行期间必须接受温州市公安局海洋经济发展示范区分局交警大队的业务指导和监督管理。

（2）服务方在中标后必须全面检测一次，以确保各路口交通信号灯运作正常、无故障。服务方在服务期间需定期进行巡查，做好相应的巡查记录。

（3）服务方为本项目投入的专业相关维护人员不少于5名。其中驻点1名（负责前端设备的运维工作）、4名以上为应急维修人员。▲

（4）服务方为本项目投入的登高专业作业车至少一辆。登高作业车需长期停放在温州海经区，如因特殊原因（如年审等）需驶离本地的，服务方须另行提供备用车辆。▲

（5）服务方须设立投诉专线电话，7*24小时电话服务，当设备出现故障时，接到通知后（包括网络通知、短信通知、电话通知及书面通知等），服务方必须在1个小时安排服务。同时在投标时须承诺修复时间（从接到报修时间至修复完成时间）。

（6）若线路井盖及线箱损坏或被盗时，服务方必须负责更换；如在更换或维修交通信号灯时对绿化造成损害，服务方必须负责补种，补种费用由服务方负责。

（7）如果线路维修需要开凿路面的，须经有关部门批准后，服务方才能施行路面开凿工作，恢复开凿路面的费用按实结算。

（8）对项目内的交通信号灯，服务方必须定期维修保养以便其正常运转。

（9）在设施维修施工过程中，服务方必须做好安全防护措施，并且遵守和执行安全、文明施工等规定，尽可能不影响道路交通。必须为所有维修人员购买人身意外保险，维护期所有发生的安全事故均由服务方自行承担，采购人不承担任何责任。

（10）在维护管理期间，服务方必须购置相应的维修应急配件一批，由服务方在报价中考虑。

（11）服务方必须接受温州市公安局海洋经济发展示范区分局交警大队的业务指导，及时处理和改正提出的存在问题。

（12）各路口如设备损坏后，无法修复，必须更换新的设备时，更换设备应与原有设备同系列同型号，如原型号的产品停产或不再销售时，需更换为同系列更高级别的产品，不得以次充好，设备更换前需征得温州市公安局海洋经济发展示范区分局交警大队的同意。如未经批准擅白更换，经查实后，需立即按照温州市公安局海洋经济发展示范区分局交警大队的要求无条件更换，发现一次扣1000元。

（13）各路口（过路管道）如管路损坏后，预埋管路必须采购DN70及以上的钢管，不得采用PVC管或PE管。

（14）为保证维护质量，服务方须自行根据项目实际情况提供服务软件，能够与交警大队实时通讯，能够实现与交通警察大队的实时通讯。系统要求具有网络派单、网络接收派单、派单反馈、派单确认、信息查询等相关功能，能够对每次报修须做好相应的报修记录，报修记录至少应包含：接到报修时间、报修人、报修方式、报修内容、处理结果、派出人、派出时间、现场处理记录（包括故障原因、维修记录、修复时间【由交警部门确认】等）。投标时各投标单位自行考虑该部分相关费用，综合报价。

2.3 交安设施以及交通信号灯日常维护内容及范围：

（1）在期限内维保内容包括各灯控路口的交通信号机、信号灯（车道灯、非机动车道灯、人行横道灯）倒计时器以及地下管道、馈线、窨井和标志标线的等。

（2）交通信号灯线缆短路、断路及交通信号灯配件、附件损坏的，信号机自然损坏、烧毁以及电子元件故障的，凡影响设备正常运转的都在维护之列。

（3）如网络信号机、信号灯设备损坏，经厂方检测无法修复，需重新购置的更换。

（4）设备设施因交通事故、他人施工、故意破坏及盗窃等因素导致损坏的，需重新购置的更换。

（5）因不可抗拒力如遇自然灾害（指台风、火灾、地震、雷击等）在维修范围。

（6）因道路改造、交通重新组织需移动或改变设备设施的，其修复费用维护范围之内。

2.4 维护单位应在温州海经区设立维修点，配备专职技术人员，负责检查系统报修情况并反馈维修成果，及时安排维修工作，并协助民警完成日常的工作事务。

2.5 交通信号设施维护（维修）的响应时间：属于合同范围和内容的项目，维护单位应在接到维护通知之时1小时内派员赶到现场进行维修。情况复杂的（比如线路施工），8小时内修复完毕，情况特别复杂的（比如管路开挖等），24小时内修复完毕，涉及工程类（比如立杆施工等）的五天内修复，遇特殊情况的，应与交警大队协商，争取尽快修复。每月必须保证交通信号灯、卡口、视频监控、正常运行率不低于95%（包含本身，自检发现故障、停电、交通事故不计算在内）。▲

2.6 维护单位接到维修通知后要按照时限进行维修，因特殊情况不能及时修复的，要将故障原因和解决方案立即通知交警大队，确因特殊原因长时间不能修复的，24小时内提供相关情况说明的书面材料到交警大队；不合格的、瞒报漏报的每次扣除维护费500元。

2.7 质量安全责任：维护单位施工安装期间严格按照国家有关规定安装施工，确保安装质量和生产安全，自行承担全部责任。因维护单位维护质量原因造成人身和财产损害的，维护单位应承担损害赔偿责任。在日常新建和维修隐蔽（地下）管道中不得有电源接头并且保证交通信号灯是一灯一线的要求或者乱拉电线，隐蔽工程施工要求达到相关技术标注，未达到上述要求的，每发现一次扣500元，上不封顶；其他相关工程未达到《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886－2006等也参照上述罚金执行。交警大队可以对保修内的各个路口进行抽查，发现上述问题同样参照上述罚金执行。

2.8 维护单位提供维修备件。交警大队重新渠化路口时，维护单位负责对相关设施进行拆除、增加、修改，保证交通信号灯适应新的路口渠化方案。

2.9 维护单位有2次以上（不含2次）无正当理由不履行合同，交警大队有权无条件解除合同（如果造成交警大队损失的，维护单位应予以赔偿）。▲

2.10 因工程（维护）验收不合格或出现重大质量安全隐患问题，维护单位应无条件进行返工，直至验收合格或隐患消除，由此而产生的一切责任由维护单位负责，产生的费用，交警大队不予支付。若维护单位有2次拒不返工或出现2次工程（维护）验收不合格或存在2次存在重大质量安全隐患情况的，交警大队有权无条件取消年度中标合同。▲

2.11 维护单位在承担上述所有条款或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（交警大队给予解除合同的除外）。交警大队未能及时追究维护单位的任何一项违约责任并不表明交警大队放弃追究维护单位该项或其他违约责任。

2.12 维护单位投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于维护单位的过错造成合同无法继续履行的，应向交警大队支付不少于合同总价15%赔偿金。同时，交警大队有权无条件取消年度中标合同。▲

2.13 所有维护单位，上路工作期间必须穿背面的工作服。经发现未按规定着装的，第一次：警告维护单位并进行整改。第二次：处罚维护单位100元并进行整改。第三次：处罚维护单位300元并进行整改。以此类推。

2.14 中标单位在合同签订后30日内，排查并完成所有故障路口的维修（包括线路、管路），费用按实结算，因违约解除合同关系上述维修费用不退还。▲

2.15 合同期结束后，维护单位需对路口信号灯维修，完成后交付业主方，待业主验收后方能解除合同，如维护单位不在约定期限内及时进行维护的，交警大队可委托其他人员修理。

三、交通信号灯和标志标线技术要求及规范

3.1 注意事项

1.国家标准规范

《道路交通标志和标线》（GB5768）

《道路交通事故现场图形符号》（GB11797）

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198）

《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-2005）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2002）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）

《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》（GB 4793.8-2008）

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ50300-2013）

《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）

《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016）

《机动车测速仪》（GB/T 21255-2007）

《LED可变信息标志》

《线槽配线安装》（96D301-1）

国家技术监督局《信息技术设备的安全》有关《电子警察生产企业标准》等

3.1.2日常维护发现线路问题，更换线路达到一灯一线的要求，接线头不许在窨井里接，接头必须在灯杆件下；

3.1.3 信号灯增加杆件必须设计抱杆机箱，便于信号灯接线；

3.1.4 供应商施工需避开高峰期，避免因为维修造成交通阻塞；

3.1.5 供应商进行现场施工时，应设置足够多的警示标志，反光锥摆放要合理；

3.1.6 施工人员必须穿着反光警示服后，方能进行施工；

3.1.7 如施工中发现线缆有破损、烧线等存在安全隐患的情况，必须更换线缆。

3.2 运维工作

通过对交通信号灯和监控开展运维工作，确保各路口信号灯运行正常、信号配时科学合理，监控正常运行，主要运维工作包括：

（一）中标人应根据交通信号灯和监控系统及以往设备部件故障概率，按照一定比例购置主要配件作为备件，如信号灯组、信号机、人行灯等等。在日常维护中，发现设备故障，原则上更换新备件，确保在最短时间内恢复设备运行。故障配件被新备件替换下来后立即寄回厂家返修，修复后配件作为备件继续使用，无法修复的予以报废。

（二）鉴于部分信号路口地下管道、线路等，易受道路施工、地面沉陷、重型车辆碾压等影响，造成地下管线损坏，要求中标人制定运维提升方案，明确维护机制、选材标准、修复响应时间及新技术运用等等，采购一定数量的管线，对管线故障及时修复。因新应用需要调整原信号管线布局、重新施工的，中标人应在规定时间内完成调整施工。

（三）中标人应提供7×24小时的响应服务，7*24小时外场设备跟踪管理，全面、及时地实施信号调整、优化及维修工作。

（四）根据交警管理实战需求，中标人应做强信号运维团队，加强学习交流，提升技术能力，有序组织开展信号基础信息排查、信号配时优化、信号协调控制等应用工作。

2、标志标线行业标准规范

GB5768.2-2022道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志。

JT/T280-2022路面标线涂料；

GB5768—2009《道路交通标志和标线》国家标准：除总则和标线。

GB51038—2015《城市道路交通标志和标线设置规范》国家标准。

DB33/T818—2010《城市道路交通标志和标线设置规范》省标。

GB/T16311—2009《道路交通标线质量要求和检测方法》国家标准。

GB/T23827—2021《道路交通标志板及支撑件》国家标准。

JTJ001—2014《公路工程技术标准》行业标准。

GB/T18833-2012《道路交通反光膜》行业标准。

JTGF80/1-2017《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》

GB14887—2011《道路交通信号灯》国家标准。

GAT652—2017《公安交通管理外场设备》行业标准。

DBJ08-39-1994《道路交通管理设施设置技术规程》。

GB50009-2012《建筑结构荷载规范》。

GB50017-2017《钢结构设计标准》。

DB3301/T0170-2018《道路交通指示标识英文译写规范》。

GB50688-2011《城市道路交通设施设计规范》

CJJ37-2012)(2016年版《城市道路工程设计规范》

GB55011-2021《城市道路交通工程项目规范》

CJ129-2009《城市快速路设计规程》

按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同期内的标准、规范，采购文件中的技术要求等。如有新版标准则按新发行的标准执行。

二、产品参数

1、标线

1.1标线分类及逆反射要求

标线漆为常温型、普通热熔标线、Ⅱ级反光热熔标线、Ⅱ级反光振荡热熔标线、双组份反光型涂料。

（1）常温型标线

1）粘度（KU值）:≥60

2）密度（g/cm3）:≥1.6

3）标线涂层厚度0.3~0.5mm

4）不粘胎干燥时间≤15min，开放交通干燥时间≤20min

5）耐磨性（mg）:200转/1000g后减重≤40

6）固体含量（%）:≥60

7）遮盖率（g/㎡）：白色≤190；黄色≤200

（2）普通热熔标线

1）在规定的使用期限内，标线不应出现明显的变色。道路交通标线颜色的色度性能应符合现行国家标准《道路交通标线质量要求和检测方法》GB／T16311的规定。

2）城市快速路、主干路应采用反光标线，次干路、支路及其他城市道路可根据需要采用反光标线。白色反光标线的亮度因数应≥0．35，黄色反光标线的亮度因数应≥0．27。在多雨地区易积水路段和人机非混行路段，宜采用水下反光标线材料或附加突起路标。

3）新施划标线的初始逆反射亮度系数应符合现行国家标准《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》GB／T21383的规定，白色反光标线的逆反射亮度系数应≥150mcd·m-2·1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数≥100mcd·m-2·1x-1。

4）标线在正常使用期间，反射标线的逆反射系数应满足夜间水下视认要求，白色反光标线的逆反射亮度系数≥80mcd·m-2·1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数≥50mcd·m-2·1x-1。

（3）Ⅱ级反光热熔标线：涂膜厚度≥1.8mm，内混≥25%玻璃珠。新划标线的初始逆反射亮度系数≥250mcd•m-2•lx-1（黄色标线为≥250mcd•m-2•lx-1），持续使用一年内，标线的持续逆反射亮度系数＞150mcd•m-2•lx-1（黄色标线为100mcd•m-2•lx-1）。

（4）Ⅱ级反光振荡热熔标线：基线涂膜厚度1.5mm以上，凸起部分高度5mm，突起部分每组3个，每个2.5cm*6.5cm，每组间距10cm~15cm；内混≥25%玻璃珠。新划标线的初始逆反射亮度系数≥250mcd•m-2•1x-1（黄色标线为250mcd•m-2•1x-1），持续使用一年内，标线的持续逆反射亮度系数≥150mcd•m-2•1x-1（黄色标线≥100mcd•m-2•1x-1）。

（5）双组份反光型涂料

①密度（g/cm3）:1.5~2.0

②选用双组份反光涂料，内含反光微珠必须≥20%

③初始施划时逆反射系数：白色≥350，黄色≥200

④不粘胎干燥时间≤35min

⑤耐磨性（mg）:200转/1000g后减重≤30

⑥喷涂标线厚度0.6~1mm；刮涂标线厚度≥1mm

1.2雨夜标线材料

1）新划白色标线的初始逆反射亮度系数应满足，干燥状态下的平均值不低于500 mcd·m-2·lx-1,潮湿状态下的平均值不低于350 mcd·m-2·lx-1,连续降雨状态下的平均值不低于200 mcd·m-2·lx-1。标线使用寿命不低于一年，在正常使用年限内，逆反射系数不低于80 mcd·m-2·lx-1。

2）标线施划表面撒播白色或黄色雨夜反光珠和玻璃珠，雨夜珠播量≥200g/m2，玻璃珠撒播量≥200g/m2。雨夜珠应为全天候高亮雨夜珠，外观为不规则形状，表层为微晶陶瓷珠涂层结构。标线施工前，应根据不同情况采用扫帚、板刷或煤气燃烧器彻底清除路面灰尘。

1.3地面标识：地面标识需预涂压敏胶，施工时涂刷粘结剂或底胶，标识厚度≥1.5mm，初始逆反射亮度系数白色≥250mcd•m-2•1x-1，其余颜色≥175mcd•m-2•1x-1）。

1.4高压水除线：超高压水磨清洗法，清除老标线，无明显痕迹。

1.5标线性能与质量。①应具有良好的视认性，颜色均匀、边缘整齐、线型规则、线条流畅。②涂层厚度应均匀，无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘、脱落、泛花等缺陷。③面撒玻璃珠应均匀，其性能和粒径分布符合GB/T24722-2009的要求。④实际位置与设计位置的横向误差≤±30mm。⑤宽度误差≤5mm。⑥标线长度以及间断线纵向间距的允许误差不得超出GB/T16311-2009规定的值。⑦防滑值≥45BPN。⑧其他要求应符合GB/T16311-2009规定的要求。

1.6所有标线施划均应先放样后漆划（除标线要求覆盖外）。

1.7对需要铲除的旧线，要做到铲除后不会引起驾驶员的误解和投诉，施工后需要清理路面卫生，不引起投诉。

1.8标线涂料需符合JT/T280-2022路面标线涂料标准。

2、标志类

交通标志牌的版面形式、交通标志杆的性能参数及安装位置应符合设计图纸的要求，现场实际情况与设计图纸有出入的，应及时通知招标人及设计单位进行现场确认，不得擅自施工。

2.1、标志板

（1）材质为铝合金板面,牌号为3004或3104，状态为0或H111、抗拉强度不小于155MPa，断后生长率不小于15%。

（2）铝合金板面厚度应符合下表：

| 标志板规格 | 标志板铝板厚度 |
| --- | --- |
| 标志面积≤2m2 | 2mm |
| 2m2＜标志面积≤4.5m2 | 2.5mm |
| 标志面积≥4.5m2 | 3mm |

（1）主动发光标志

主动发光标志板材：半透标志面板采用2.5mm厚1060铝合金板，背面采用1.0mm厚1060铝合金板；全透标志面板采用2mm厚透明板材，背面采用1.0mm厚1060铝合金板；反光膜采用V类反光膜，采用1.2mm厚树脂材质线路板，贴片式LED间距28*28mm布珠，贴片式LED规格为3.5*2.8mm。光源板布设于标志箱体，向标志逆反射材料背面定向投射，显示高清晰信息内容

2.2、反光膜

反光膜的色度性能及逆反射系数值根据《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）的相应技术指标规定。

（1）Ⅳ类反光膜要求：标志反光膜应符合GB18833-2012《道路交通反光膜》的IV类要求并同时满足以下条件：

1）采用微棱镜结构，不含金属镀层,表面具有明暗条纹；

2）反光膜检测包括光度性能、色度性能、附着性能等十一项技术指标并符合《道路交通反光膜》GB/T18833-2012中IV类的技术要求；

3）反光膜应满足下表的技术要求：

| 观察角 | 入射角 | 最小逆反射系数cd·lx-1·m-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 |
| 0.2º | -4º | 580 | 480 | 93 | 71 | 43 | 26 |
|  | 15º | 480 | 380 | 69 | 54 | 31 | 19 |
|  | 30º | 350 | 250 | 43 | 36 | 20 | 10 |
| 0.5º | -4º | 320 | 220 | 39 | 30 | 19 | 11 |
|  | 15º | 220 | 120 | 29 | 23 | 14 | 8 |
|  | 30º | 170 | 70 | 19 | 14 | 9 | 5 |
| 1º | -4º | 35 | 26 | 7 | 6 | 3 | 3 |
|  | 15º | 28 | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 |
|  | 30º | 20 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 |

2）V类反光膜要求：

1）标志反光膜应符合GB18833-2012<<道路交通反光膜>>的V类要求。

2）采用全棱镜结构，不含金属镀层；

3）反光膜检测包括光度性能、色度性能、附着性能等十一项技术指标，需符合《道路交通反光膜》GB/T18833-2012中V类的技术要求；

4）反光膜应满足下表的技术要求：

| 观察角 | 入射角 | 最小逆反射系数cd·lx-1·m-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 黄色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | 棕色 |
| 0.2º | -4º | 829 | 621 | 124 | 83 | 37 | 24 |
|  | 15º | 497 | 373 | 74 | 50 | 23 | 14 |
|  | 30º | 329 | 236 | 47 | 31 | 14 | 10 |
| 0.5º | -4º | 525 | 394 | 85 | 60 | 27 | 18 |
|  | 15º | 315 | 236 | 48 | 36 | 16 | 11 |
|  | 30º | 188 | 138 | 29 | 21 | 10 | 6 |
| 1º | -4º | 150 | 113 | 23 | 17 | 7 | 5 |
|  | 15º | 90 | 68 | 14 | 10 | 4 | 3 |
|  | 30º | 56 | 43 | 9 | 7 | 3 | 1 |

2.3、字体要求：符合GB5768.2-2022标准。

2.4、安装要求：除另有规定外标志安装时板面垂直于行车方向，视实际情况调整其水平或俯仰角度:

a) 标志安装应避免标志板面对驾驶人造成的眩光;

b) 路侧标志应与道路中线垂直，或与垂直方向成一定角度。其中，禁令标志、指示标志为0°~10°或30°~45°，其他标志为0°~10°;

c) 路上方标志的板面宜面向来车俯仰0°~15°。

2.5、标志版面最短边长度或直径≤1.2m时，反光膜不得有拼接缝。标志版面最短边长度或直径＞1.2m时，应使用反光膜产品的最大宽度进行搭接，重叠部分不应≤5mm。距标志板边缘≤50mm，不得有拼接。标志版面应无裂缝、撕破或其它表面缺陷。

3、立杆

3.1标志杆及连接件：

杆件形式要求：双臂杆、F型杆、直立杆、门架4类。

杆件加工要求：F型杆、直立杆结构中的圆形钢管须采用整根无缝钢管，不允许焊接加长。长臂杆结构中的八角管采用整块钢板一次性弯折成型，不允许焊接加长。

3.2镀锌要求：标志杆立柱、横杆结构件及其它金属钢件应热镀锌处理，镀锌后涂漆，颜色为RAL7042（交通灰A），表面涂层光滑、均匀，不允许有流挂、滴瘤或多余结块，且无漏镀等缺陷。安装过程中有磕碰掉漆的，应在安装后补漆。

3.3安装要求：

交通标志杆安装时，横杆需保持1.5°～2°的预拱度水平向上，立杆应保证杆体垂直，倾斜度≤±0.5%。

采用直立杆安装于人行道或隔离栏端头时，路侧有行人时，应不小于2.1m；有非机动车时，应不小于2.3m，标志板下缘距路面的高度为1.8m～2.5m；安装在绿化隔离带时，标志板下缘距路面的高度为1.5m～2.5m；采用长臂杆、F型杆安装的交通标志净空需在5.5m～5.7m。同一道路中标志板的安装高度、安装净空应保持一致，误差在±0.2m内。

3.4连接件要求：

加劲肋：加劲肋的厚度需满足交通标志结构图的要求，厚度误差控制在±0.5mm内，加劲肋与杆件、基础之间应满焊，无气孔夹渣。

螺母与螺栓：采用DN168杆及以上的杆件、悬臂杆、门架连接基础法兰的要求为2枚螺母加1个垫片；采用DN168杆以下的杆件连接基础法兰、横杆连接立柱法兰要求为1枚螺母加1个垫片，所有螺母及垫片出厂时应热镀锌，安装完成后进行防锈补锌处理。

扎带：扎带边缘应平滑，以防损坏支撑件的渡层；扎扣和夹座上应分别有四个尖锐触角，在紧固时能切入构件中防止标志版松动。

杆件基础要求：

（1）施工前必须先开挖样洞，在确保其他管线安全运行的前提下，方可施工标志基础。

（2）基础一般采用现浇制作。基础顶面应预埋钢制底座法兰盘及地脚螺栓。在浇筑混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础齐平），同时保持其顶面水平；设在人行道上的基础的顶面标高应与人行道或绿化带标高一致，基础周围的填土应夯实，表面应平整。基底法兰的边线应与侧石线（或车道边线）平行，地脚下部为标准弯钩，地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。

（3）施工时如果遇到平曲线路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。标志安装时基础需经养护达到设计强度后，方可安装标志立柱。立柱通过法兰盘与基础连接。在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度。立柱安装好后，即可通过抱箍或不锈钢万能夹把标志固定在立柱上。标志板安装后应进行板面平整度调整和安装角度的调整。

（4）标杆安装完后要求：

①除立杆外露外，其余均应恢复原来铺装或植被,清理余土。

②外露的地脚螺栓须作防锈处理，一般采用刷漆或用素砼包封。

③基础混凝土采用标号为C25的预拌混凝土。

④安装有监控、信号灯等用电设施的杆件基础预埋件需做接地处理，接地电阻接地电阻＜4欧，接地线不得外露。

3.5钢材（钢管、钢板、型钢）材质为Q345B，质量符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。所有标杆及标志牌结构、基础、尺寸等均见附件。

4、护栏（详见附件：图纸）

4.1符合JT/T 281-2007公路波形梁钢护栏标准

4.2栏板的宽度310mm，厚度3mm

4.3立柱：规格∮140，壁厚4.5mm,立柱间距4米

5、信号机

5.1相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个），灯控输出路数：44 ；

信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级；
信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求；
信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持；
信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象；
支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制；
支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据；
支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案；
支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式；
支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长；。

四、投标人职责

1、应严格按本次招投标的规定要求履行。在实施交通组织优化前提供交通设施图并按有关技术规范进行安装，确保项目质量。

2、维护内容主要包括服从采购人安排，及时进场工作并按要求①每日开展道路交通安全设施巡查和维护作业，包括对区域内交通设施的基础、交通标志、标牌和设施杆件等交通设施的安全检查、设施排查、统计及登记造册，确保交通安全设施完好率达到98%以上，发现存在安全隐患的，应立即排除或做好临时防护措施，确保管辖范围内所有设施的安全使用。②建立24小时值班制度，接采购人的应急抢修任务30分钟到现场，原则上3小时内修复完成，日常接到抢修任务1小时到现场，原则上5小时内修复完成。如遇材料不足或其他特殊情况无法完成的，应主动报采购人并协商提出合理的补救措施及设置临时安全设施。

3、在接到采购人提出的交通组织优化需求后，应在3个工作日内，提供符合技术规范要求的道路交通设施施工图等建设材料，并根据施工图要求进行施工，确保项目质量。

4、按采购人审定的图纸要求、合同条款、技术规范和清单材料的要求，承担项目的安装、调试及其缺陷修复工作。

5、所使用的主要原材料均需要提供检测报告或产品合格证书。

6、接受采购人的各项工作业务指导。

7、负责项目现场的安全文明施工。

8、建立项目施工的质量保证体系。

9、负责交通安全设施安装、维护场地、车辆、机械设备、原材料等保障。

10、次月5日向采购人上报当月的工作量、工作数据、工作小结等。

11、更换标志牌、隔离设施等交通设施前需经采购人确认，提供设备更换前后对比照片，投标人对项目范围内的交通安全设施无权自行增设与调整，否则责令投标人自行恢复。优先使用采购人可二次利用的标志牌、隔离设施等交通设施，利旧产生的费用不与投标人进行结算；

A、标志类：标志牌的整修、拆除、移位、更换、信息内容纠错、设置纠错等；可变标志牌、待行区诱导显示屏、警示灯及其它电子设施的维护、整修、拆除、移位、更换等。

B、标线类：发现交通标线不规范、缺失淡化或错误，标志、标线信息不一致、矛盾冲突等，及时做好维护、修复，不能立即修复的要做好临时防护措施。

C、其它安全设施类：立杆、护栏、隔离墩、示警桩、橡胶缓冲带、爆闪灯、震荡减速标线（带）项目、路口凹凸镜的维护拆除、移位、更换等。

D、规范交通设施设置：对重复设置、擅自设置、妨碍安全、不符合规范设置的交通设施进行清理。

E、安全检查：负责区域内的交通杆件安全隐患排查，交通设施的安全性能进行检查，消除安全隐患，确保交通设施安全使用。

15、投标人应提供正常维护工作必须的所有人工（包括工种）、机械设备、主要维修原材料，配备护栏、护栏直档、护栏立柱、护栏底座、防眩档、PU警示柱、抱箍、冷漆滚筒、防撞桶、水马、锥筒等；

16、维护工作结束后更换的交接表，需经采购人、经办人、审核人及监理单位（若有）确认。

17、更换后的材料统一上报采购人，经采购人签字确认后，运至备品仓库由投标人暂时保存，待接到采购人指令后交由采购人处置；

18、采购人巡查过程中发现投标人在工作中不按国家有关标准设置，责令其返工；

19、投标人有下列行为之一的，采购人有权终止合同。

A、不符合工程技术标准的；

B、偷工减料的；

C、未按图施工的；

D、造成重特大责任事故的；

E、未安全文明施工的；

F、不服从现场民警指挥的；

G、未按规定申报、擅自增设或变更交通安全设施的；

20、投标人在实施过程中应先制定完善的维护方案，自行办理道路挖掘手续的审批（含相关费用），尽可能减小因施工对道路通行带来的影响，施工时应服从现场交警的管理及指挥；

21、投标人需有专门的工作场地、工作人员、车辆、设备及维护工具以承担交通安全设施任务。

22、对抢修、维修、巡查等不及时造成后果除按考核办法处理外还需承担相应的法律责任。

23、自主巡查维护要求：维护区域内次干道（含）以上道路每周巡查覆盖，次干道（不含）以下道路每月巡查覆盖。并做好巡查登记记录及台账。对每次的设备设施维护时均应前、后拍照对比，做到有据可查。

24、杜绝因交通设施设置或维护问题造成不良后果，包括但不限被媒体、信访、投诉曝光，或上级部门、交警部门领导发现，事故追责。

25、接到采购人临时任务通知，投标人须配合。

五、商务条款

1、服务期

服务期：一年（合同签订之日起开始计算），若合同承包期限已至，而采购人在新一轮的政府采购未完成，采购人可跟原供应商再续签订补充维护协议，原供应商必须将合同履行时间顺延至采购人完成政府采购至确定新的供应商为止。

- 2、售后服务要求：

1）质保期：对合同期内提供的交通设施、设备提供原厂商质保期要求不少于1年（如原厂质保期长于本项目质保期，则按原厂质保期执行），自产品终验通过并交付采购人使用之日起开始计算，并在投标时提供承诺函，承诺函明确投标本项目产品质保由原厂商承担，费用包含在投标报价中。质保期内如发现质量问题实行三包直至产品符合质量要求，由此产生一切费用和直接经济损失由投标人承担。

2）服务响应：质保期内出现问题，应在1小时内响应；2小时内到达现场，3小时内修复；4小时内无法处理的需进行更换，并出具书面检修报告及情况说明。

3）质量要求：投标人所提供的产品必须是原装正品、是全新的、未使用过的，符合采购文件要求以及国家、行业有关技术规范和标准。 (投标文件中须提供质量保证承诺书、有明确的质量目标、质量保证措施)

3、付款方式：

▲合同签订生效以及具备实施条件后，甲方立即进入项目运维，运维第三个月后，根据中标供应商实际的运维工程量进行结算，项目开始第六个月后，根据实际工程量每三个月进行结算。

六、设备性能指标、设备和施工清单

| 标一:交警大队信号灯和交安辅助设施建设和维护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类别 | 参数配置 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| 1 | 一、信号灯换新和维护 | 44路多相位区域控制交通控制器 | 相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个），灯控输出路数：44； 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； ★支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制；（提供公安部检测报告证明） 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据；（提供公安部检测报告证明） 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案；（提供公安部检测报告证明） ★支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式； 支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长；（提供公安部检测报告证明） 支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控；（提供公安部检测报告证明） 本地可自定义组合逻辑控制:支持参与运算的数据有相位状态、控制状态、控制模式、检测器状态、交通流统计数据;支持各数据的与、或、非运算，交通流统计数据支持比较运算(大于、小于、等于、大于等于、小于等于);支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数。（提供公安部检测报告证明） 相域控制:信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制。（提供公安部检测报告证明） 可编程相位控制:信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作。（提供公安部检测报告证明） | 台 | 1 | 48,400.00 |
| 2 |  | 55路多相位区域控制交通控制器 | 相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个），灯控输出路数：55； 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； 支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制；（提供公安部检测报告证明） 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据；（提供公安部检测报告证明） 支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案；（提供公安部检测报告证明） 支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式； ★支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长；（提供公安部检测报告证明） 支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控；（提供公安部检测报告证明） ★本地可自定义组合逻辑控制:支持参与运算的数据有相位状态、控制状态、控制模式、检测器状态、交通流统计数据;支持各数据的与、或、非运算，交通流统计数据支持比较运算(大于、小于、等于、大于等于、小于等于);支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数。（提供公安部检测报告证明） 相域控制:信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制。（提供公安部检测报告证明） 可编程相位控制:信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作。（提供公安部检测报告证明） | 台 | 1 | 48,400.00 |
| 3 |  | 22路多相位区域控制交通控制器 | 相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个），灯控输出路数：22； 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 信号机应满足NTCIP通讯协议的体系结构，对NTCIP协议通讯方式的主要协议提供支持； 信号机软件应符合国家标准GB/T 20999-2017《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》的体系结构，支持标准所定义的通讯方式及相关对象； 支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制；（提供公安部检测报告证明） 支持接入视频车检器并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的流量、平均车速、平均车头时距、时间占有率、排队长度数据；（提供公安部检测报告证明） ★支持无缆线绿波协调控制功能，可利用信号机自身的时钟、通过设定相位差实现不同路口之间的离线协调，且支持自动按照时间段切换协调方案；（提供公安部检测报告证明） 支持公交车辆优先功能，可接入RFID设备并检测相应的公交车辆，当公交车接近路口时信号机通过红灯早断、绿灯延长、插入相位的方式执行公交优先，支持用户自定义优先方式； 支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长；（提供公安部检测报告证明） 支持潮汐车道控制功能，可按参数配置（执行时段、潮汐车道通行方向、清空时间）完成潮汐车道方向定时切换，支持人工实时切换方案，支持进行潮汐车道状态监控；（提供公安部检测报告证明） 本地可自定义组合逻辑控制:支持参与运算的数据有相位状态、控制状态、控制模式、检测器状态、交通流统计数据;支持各数据的与、或、非运算，交通流统计数据支持比较运算(大于、小于、等于、大于等于、小于等于);支持执行的控制动作有切换方案、延长相位、修改控制模式、插入/取消相位、执行时钟同步、故障检测启动/关闭、修改信号机运行参数。（提供公安部检测报告证明） ★相域控制:信号机支持同一时段表中环模式方案和相位阶段模式方案的切换，该功能下控制模式支持定周期控制、协调控制和感应控制。（提供公安部检测报告证明） 可编程相位控制:信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作。（提供公安部检测报告证明） | 台 | 1 | 24,200.00 |
| 4 |  | 掉头交通信号灯 | 三联机动车灯为三联灯，由红色灯、黄色灯和绿色灯三单元装入灯壳构成一个整体，发光单元直径为Φ400mm。 灯芯采用进口大功率LED配合自由曲面灯罩的新型光学系统。符合中华人民共和国GB14887-2011标准中的技术指标；（1） LED光源：采用3W大功率LED。大功率LED可靠性更高，寿命更长，光衰更小的特点，光通量维持率（维持到初始时70%时间）≥10万小时； （2）光强分布： 符合GB14887-2011表2图案信号灯光强分布,其中红车灯中心>820cd，黄车灯中心>820cd，绿车灯中心>880cd （3） 色 坐 标：符合GB14887-2011 色度性能表6 红色625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 （4） 外形尺寸： 1359X456X508mm （5） 灯面尺寸： Φ400mm （6） 光学透镜： 采用菲涅尔透镜配光技术，灯面更匀，亮度更高，单颗LED失效， 灯面不会出现明显局部暗区。 （7） 供电电压： AC220V±20% 50Hz （8） 功 率： ≤20W （9） 谐波失真： ＜20% （10） 功率因数： ≥0.9 （11） 启动瞬时电流：≤1A （12） 启动时间和关断时间：均≤75ms （13） 关断电压： 95V （14） 工作温度： -40℃~+75℃ （15） 湿度范围： 5%--95% （16） 绝缘电阻： ≥10M （17） 使用寿命： ＞50000h （18） 抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求 （19） 抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求 （20） 防水、防尘措施防护等级：不低于IP54 （21） 重 量： ≤18kg（含包装、配件） （22） 外壳材质：压铸铝 | 套 | 1 | 3,575.00 |
| 5 |  | 左转交通信号灯 | 三联机动车灯为三联灯，由红色灯、黄色灯和绿色灯三单元装入灯壳构成一个整体，发光单元直径为Φ400mm。 灯芯采用进口大功率LED配合自由曲面灯罩的新型光学系统。符合中华人民共和国GB14887-2011标准中的技术指标；（1） LED光源：采用3W大功率LED。大功率LED可靠性更高，寿命更长，光衰更小的特点，光通量维持率（维持到初始时70%时间）≥10万小时； （2）光强分布： 符合GB14887-2011表2图案信号灯光强分布,其中红车灯中心>820cd，黄车灯中心>820cd，绿车灯中心>880cd （3） 色 坐 标：符合GB14887-2011 色度性能表6 红色625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 （4） 外形尺寸： 1359X456X508mm （5） 灯面尺寸： Φ400mm （6） 光学透镜： 采用菲涅尔透镜配光技术，灯面更匀，亮度更高，单颗LED失效， 灯面不会出现明显局部暗区。 （7） 供电电压： AC220V±20% 50Hz （8） 功 率： ≤20W （9） 谐波失真： ＜20% （10） 功率因数： ≥0.9 （11） 启动瞬时电流：≤1A （12） 启动时间和关断时间：均≤75ms （13） 关断电压： 95V （14） 工作温度： -40℃~+75℃ （15） 湿度范围： 5%--95% （16） 绝缘电阻： ≥10M （17） 使用寿命： ＞50000h （18） 抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求 （19） 抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求 （20） 防水、防尘措施防护等级：不低于IP54 （21） 重 量： ≤18kg（含包装、配件） （22） 外壳材质：压铸铝 | 套 | 1 | 3,575.00 |
| 6 |  | 圆盘交通信号灯 | 三联机动车灯为三联灯，由红色灯、黄色灯和绿色灯三单元装入灯壳构成一个整体，发光单元直径为Φ400mm。 灯芯采用进口大功率LED配合自由曲面灯罩的新型光学系统。符合中华人民共和国GB14887-2011标准中的技术指标；（1） LED光源：采用3W大功率LED。大功率LED可靠性更高，寿命更长，光衰更小的特点，光通量维持率（维持到初始时70%时间）≥10万小时；（2）光强分布： 符合GB14887-2011表2图案信号灯光强分布，其中红车灯中心>820cd，黄车灯中心>820cd， 绿车灯中心>880cd（3） 色 坐 标：符合GB14887-2011 色度性能表6 红色625±5nm X=0.6984，Y=0.3014 黄色590±5nm X=0.5802，Y=0.4137 绿色505±4nm X=0.0848，Y=0.5739 （4） 外形尺寸： 1359X456X508mm （5） 灯面尺寸： Φ400mm （6） 光学透镜： 采用菲涅尔透镜配光技术，灯面更匀，亮度更高，单颗LED失效， 灯面不会出现明显局部暗区。 （7） 供电电压： AC220V±20% 50Hz （8） 功 率： ≤20W （9） 谐波失真： ＜20% （10） 功率因数： ≥0.9 （11） 启动瞬时电流：≤1A （12） 启动时间和关断时间：均≤75ms （13） 关断电压： 95V （14） 工作温度： -40℃~+75℃ （15） 湿度范围： 5%--95% （16） 绝缘电阻： ≥10M （17） 使用寿命： ＞50000h （18） 抗 风 压： 符合 GB14887 的相关要求 （19） 抗 振 动： 符合 GB14887 的相关要求 （20） 防水、防尘措施防护等级：不低于IP54 （21） 重 量： ≤18kg（含包装、配件） （22） 外壳材质：压铸铝 | 套 | 1 | 3,575.00 |
| 7 |  | 倒计时器 | 倒计时屏（通讯型) 光学特性 采用3W大功率LED。 1、灯面尺寸： 800mm*600mm*70mm。 2、LED个数及基准波长： 红发光二极管：392个，波长625±5mm。 绿发光二极管：350个，波长505±2mm。 黄发光二极管：196个，波长590±5mm。 3、亮 度： 符合《道路交通信号倒计时显示器（GA/T508-2014）》章节4.5表2倒计时显示器的最低亮度值。 4、色 度： 符合《道路交通信号倒计时显示器（GA/T508-2014）》章节4.6表3倒计时显示器光色色品坐标范围。 电气特性 1、功率: 红倒计时（显示88）小于18W；黄倒计时（显示8）小于15W;绿倒计时（显示88）小于20W。 2、工作电压： AC220V±22V，50HZ/60HZ。 3、倒计时工作方式： RS485实时通信方式：协议采用《道路交通信号倒计时显示器》 （GA/T508-2014）版，通信速率9600波特率。 学习式：上电第一二周期处于学习阶段，黑屏，第三周期后显示倒计时时间。 红倒计时时间范围1-99；绿倒计时时间范围1-99；黄倒计时时间范围1-9。 4、环境温度： -40℃~+75℃。 5、耐高低温性能： 符合《道路交通信号倒计时显示器（GA/T508-2014）》章节4.10、4.11气候环境适应性要求。 6、供电方式: 外拉AC220V供电。 7、绝缘电阻：倒计时带电部分和箱体之间绝缘电阻不小于10MΩ. 其他 1、灯箱外壳材料： 铝壳。 2、使用寿命： 大于50000h（6年）。 3、 防水、防尘等级： 不低于IP54。 | 套 | 1 | 2,860.00 |
| 8 |  | 303单面带文字屏一体化人行灯 | 包含：一体化灯具 面罩规格：φ300mm LED显示面板：显示屏尺寸:1540mm×350mm，红：行人禁止通行；绿：行人安全通行字高250mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝槽、不锈钢板、底座镀锌钢板 计时方式 学习/触发/RS485通信 LED数量：人行灯：红60，绿56； 倒计时：红140，绿140 LED波长：红：625nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：150~400 cd 可视距离：＞300m 可视角度：＞30° 工作电压：AC 220V±44V，50HZ 功率：功率≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 遵循信号灯GB14887-2011、GB 16796-2009及RX300-3-3型道路交通信号灯产品技术文件的相关要求 | 套 | 1 | 9,680.00 |
| 9 |  | 一体式人行灯更换 | 一体式人行灯外壳利旧 更换信号灯灯芯 | 套 | 1 | 2,310.00 |
| 10 |  | 一体式人行灯显示屏更换 | 一体式人行灯外壳利旧 更换显示屏 | 套 | 1 | 4,180.00 |
| 11 |  | 一体式人行灯更换（含基础） | 一体式人行灯更换，含基础施工 | 套 | 1 | 13,860.00 |
| 12 |  | 车行灯盘更换 | 车行灯盘更换（箭头灯，圆盘灯，倒计时器）其中某一项灯盘，采用灯芯是进口大功率LED | 套 | 1 | 720.00 |
| 13 |  | 车行灯更换 | 车行灯更换，含旧灯盘拆除 | 套 | 1 | 3,575.00 |
| 14 |  | 倒计时器更换 | 倒计时器更换，含旧灯盘拆除 | 套 | 1 | 2,860.00 |
| 15 | 二、辅助类交安设施 | 热熔型标线 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | m² | 1 | 55.00 |
| 16 |  | 除线 | 清除砼路面标线,清除物处理。 | m² | 1 | 50.00 |
| 17 |  | 高压水除 | 清除沥青路面标线,清除物处理。 | m² | 1 | 80.00 |
| 18 |  | 热熔型震动标线 | 厚度0.7mm以上 | m² | 1 | 102.00 |
| 19 |  | 高亮反光热熔标线（喷涂型） | 厚度0.7mm以上 | m² | 1 | 105.00 |
| 20 |  | 预成型反光标带 | 彩色防滑标线，厚度≥1.5mm | m² | 1 | 230.00 |
| 21 |  | 彩色防滑路面标线 | 厚度≥3.0mm,彩色公交专用道(含黄色专用道) | m² | 1 | 148.00 |
| 22 |  | 绿色泊位标线 | 厚度≥3.0mm | m2 | 1 | 161.00 |
| 23 |  | 雨夜标线 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠，根据交警技术的要求 | m2 | 1 | 172.00 |
| 24 |  | 地面标识 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠，根据导则进行计算 | m² | 1 | 55.00 |
| 25 |  | 热熔型车位 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 115.00 |
| 26 |  | 热熔型直走箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 85.00 |
| 27 |  | 热熔型直走箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 135.00 |
| 28 |  | 热熔型直走箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 245.00 |
| 29 |  | 热熔型左转箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左转箭头3，长度3米，宽0.75米，总平方数为=3*0.75=2.25平方 | 个 | 1 | 105.00 |
| 30 |  | 热熔型左转箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左转箭头4.5，长度4.5米，宽1.2米，总平方数为=4.5*1.1=4.95平方 | 个 | 1 | 220.00 |
| 31 |  | 热熔型左转箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左转箭头6，长度6米，宽1.5米，总平方数为=6*1.5=9平方 | 个 | 1 | 405.00 |
| 32 |  | 热熔型右转箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型右转箭头3，长度3米，宽0.75米，总平方数为=3*0.75=2.25平方 | 个 | 1 | 105.00 |
| 33 |  | 热熔型右转箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型右转箭头4.5，长度4.5米，宽1.2米，总平方数为=4.5*1.1=4.95平方 | 个 | 1 | 220.00 |
| 34 |  | 热熔型右转箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型右转箭头6，长度6米，宽1.5米，总平方数为=6*1.5=9平方 | 个 | 1 | 405.00 |
| 35 |  | 热熔型直走带转弯箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 125.00 |
| 36 |  | 热熔型直走带转弯箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 235.00 |
| 37 |  | 热熔型直走带转弯箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 405.00 |
| 38 |  | 热熔型直走带掉头箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 125.00 |
| 39 |  | 热熔型直走带掉头箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 235.00 |
| 40 |  | 热熔型直走带掉头箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 405.00 |
| 41 |  | 热熔型左右转箭头3 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左右转箭头3，长度3米，宽1.5米，总平方数为=3*1.5=4.5平方 | 个 | 1 | 200.00 |
| 42 |  | 热熔型左右转箭头4.5 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左右转箭头4.5，长度4.5米，宽2.4米，总平方数为=4.5*2.4=10.8平方 | 个 | 1 | 400.00 |
| 43 |  | 热熔型左右转箭头6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 热熔型左右转箭头6，长度6米，宽3米，总平方数为=6*3=18平方 | 个 | 1 | 600.00 |
| 44 |  | 热熔型斑马线预告标志/非机动车道标志 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 143.00 |
| 45 |  | 礼让行人（车让人） | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 198.00 |
| 46 |  | 机非喷塑隔离护栏 | 3080*800（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 255.00 |
| 47 |  | 机非喷塑隔离护栏 | 3100*800（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 260.00 |
| 48 |  | 喷塑隔离护栏 | 3100*1200（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 280.00 |
| 49 |  | 其他样式喷塑隔离护栏 | 3100*1200（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 280.00 |
| 50 |  | 喷塑隔离护栏 | 3080*1000（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 275.00 |
| 51 |  | 机非喷塑护栏立柱\边柱 | 800-1200mm | 根 | 1 | 150.00 |
| 52 |  | 人行道机非锌钢护栏 | 2000*1000 | 米 | 1 | 385.00 |
| 53 |  | φ600mm滚塑防撞桶 | φ528mm高825mm | 个 | 1 | 550.00 |
| 54 |  | φ900mm滚塑防撞桶 | 含沙石 | 个 | 1 | 660.00 |
| 55 |  | 水泥墩 | 1000*800 | 个 | 1 | 660.00 |
| 56 |  | 防眩板 |  | 块 | 1 | 66.00 |
| 57 |  | 护栏拆除 |  | 排 | 1 | 71.00 |
| 58 |  | 旧护栏安装 |  | 排 | 1 | 88.00 |
| 59 |  | 护栏底座 | 400*300*150聚氨酯（含钉子、损坏底座处理）新安装底座人工 | 个 | 1 | 50.00 |
| 60 |  | 太阳能柱帽 | 太阳能柱帽 | 个 | 1 | 25.00 |
| 61 |  | 柱帽 | 喷涂柱帽（更换、安装） | 个 | 1 | 11.00 |
| 62 |  | 护栏加固 | 护栏倾倒扶正，底座加固（含钉子） | 排 | 1 | 38.00 |
| 63 |  | 两组单面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸：290mm*165mm*135mm 太阳能板：5W/18V单晶硅 蓄电池：12V/5AH深循环铅酸蓄电池 材质： 铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 627.00 |
| 64 |  | 两组两面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸： 290mm*165mm*135mm 太阳能板： 5W/18V单晶硅 蓄电池：12V/5AH深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 759.00 |
| 65 |  | 三组两面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸： 420mm*170mm*135mm 太阳能板：6W/18V单晶硅 蓄电池： 12V/5.5AH 深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 858.00 |
| 66 |  | 四组单面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸： 520mm*165mm*135mm 太阳能板：8W/18V单晶硅 蓄电池：12V/14AH 深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 1,880.00 |
| 67 |  | φ89*800*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 242.00 |
| 68 |  | φ89*1200*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 286.00 |
| 69 |  | φ114*800*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 341.00 |
| 70 |  | φ114*1200*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 385.00 |
| 71 |  | φ140*1200*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 462.00 |
| 72 |  | φ140*1700*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 495.00 |
| 73 |  | 塑料警示柱 | 75CMPU材料，隔离柱反光柱 | 根 | 1 | 82.00 |
| 74 |  | 橡胶减速带 | 1000*350*50，采用150T的载重，厚度5CM | 米 | 1 | 187.00 |
| 75 |  | 铸铁减速带 | 1000*350*50 | 米 | 1 | 210.00 |
| 76 |  | 施工牌 | 1000*500采用5类反光膜 | 个 | 1 | 300.00 |
| 77 |  | 折叠式检查牌 | 1385*375*775mm、显示尺寸320*640mm、锂电池30AH/12V、p10贴片单色2块、静电喷涂、钣金机箱 | 个 | 1 | 720.00 |
| 78 |  | 路锥700mm |  | 个 | 1 | 35.00 |
| 79 |  | 标志牌改牌面 |  | m² | 1 | 400.00 |
| 80 |  | 抗撞击广角镜 | φ800 | 个 | 1 | 790.00 |
| 81 |  | 警示柱维修（反光膜） | 警示柱处理、工程极反光膜新贴 | 根 | 1 | 110.00 |
| 82 |  | 杆件 | φ377*8500*12mm单悬臂 | 根 | 1 | 31,680.00 |
| 83 |  | 杆件 | φ325*8300*12mm单悬臂 | 根 | 1 | 22,176.00 |
| 84 |  | 杆件 | φ273*8300*12mm单悬臂 | 根 | 1 | 17,952.00 |
| 85 |  | 杆件 | φ219*7300*10mm单悬臂 | 根 | 1 | 13,728.00 |
| 86 |  | 杆件 | φ180*7500*10mm单悬臂 | 根 | 1 | 8,448.00 |
| 87 |  | 杆件 | φ165*6500*5mm单悬臂 | 根 | 1 | 6,758.00 |
| 88 |  | 杆件 | φ114*5000*4.5mm单柱 | 根 | 1 | 1,210.00 |
| 89 |  | 杆件 | φ89*4500*3.5mm单柱 | 根 | 1 | 1,000.00 |
| 90 |  | 杆件 | φ76*4500*3.5mm单柱 | 根 | 1 | 715.00 |
| 91 |  | 杆件 | φ89*2000*3.5mm单柱 | 根 | 1 | 506.00 |
| 92 |  | 红绿灯信号灯灯杆 | 6.5米立杆，双挑臂长度5-7米 材质：杆体，Q235钢材，立柱采用的钢材符合GB-700的要求。主杆采用针型避雷。（防锈、热镀锌处理）。 | 根 | 1 | 13,200.00 |
| 93 |  | 红绿灯信号灯灯杆 | 6.5米立杆，双挑臂长度 7-9米 材质：杆体，Q235钢材，立柱采用的钢材符合GB-700的要求。主杆采用针型避雷。（防锈、热镀锌处理）。 | 根 | 1 | 15,400.00 |
| 94 |  | 红绿灯信号灯灯杆 | 6.5米立杆，双挑臂长度 10-11米 材质：杆体，Q235钢材，立柱采用的钢材符合GB-700的要求。主杆采用针型避雷。（防锈、热镀锌处理）。 | 根 | 1 | 22,000.00 |
| 95 |  | 龙门架杆件 | 立柱(mm)：Ф377×12×8000,横梁(mm)：Ф159×8×13220 | 套 | 1 | 49,600.00 |
| 96 |  | 龙门架杆件 | 立柱(mm)：Ф426×12×8000,横梁(mm)：Ф219×12×17170 | 套 | 1 | 67,200.00 |
| 97 |  | 龙门架杆件 | 杆(mm)：Ф273×10×7400，臂(mm)：Ф152×8×（≥17米） | 套 | 1 | 46,900.00 |
| 98 |  | 人行信号灯杆 | 3.5米立杆 材质：Q235钢材，立柱采用的钢材符合GB-700的要求。主杆壁厚≥6mm底法兰厚度≥20mm，加强筋厚度≥20mm，主杆直径≥340mm，主杆采用针型避雷。（防锈、热镀锌处理）。 喷塑工艺:镀锌钝化处理,喷塑附着力好,厚度≥65μm。采用进口塑粉。符合 D3359-83标准。 | 根 | 1 | 1,760.00 |
| 99 |  | 信号灯预埋件 | M30螺柱，12mm厚钢板 8柱 | 套 | 1 | 1,760.00 |
| 100 |  | 人行灯预埋件 | M24螺柱，12mm厚钢板 4柱 | 套 | 1 | 396.00 |
| 101 |  | 车行信号灯基础 | 1600*1600*1800mm管线窨井,C25商品混凝土， 4.6立方每个基础，含挖掘费、人工、材料费、土方清理费用 | 套 | 1 | 5,148.00 |
| 102 |  | 人行灯基础 | 1000*1000*1500mm管线窨井,C25商品混凝土，1.5立方每个基础，含挖掘费、人工、材料费、土方清理费用 | 方 | 1 | 1,650.00 |
| 103 |  | 信号机箱基础 | 1000*1000*1500mm管线窨井,C25商品混凝土，1.5立方每个基础，含挖掘费、人工、材料费、土方清理费用 | 方 | 1 | 1,650.00 |
| 104 |  | 基础 | 1400*2200*2200mmC25 混泥土基础（含钢筋） 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 7,392.00 |
| 105 |  | 基础 | 1400*2200*1800mmC25 混泥土基础（含钢筋） 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 6,336.00 |
| 106 |  | 基础 | 1400*2200*1500mmC25 混泥土基础（含钢筋） 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 4,329.00 |
| 107 |  | 基础 | 1000*1600*1300mmC25 混泥土基础（含钢筋） 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 2,428.00 |
| 108 |  | 基础 | 800*800*1000mmC25 混泥土基础（含钢筋） 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 825.00 |
| 109 |  | 基础 | 600*600*800mmC25 混泥土基础（含钢筋） | 个 | 1 | 550.00 |
| 110 |  | 基础 | 400*400*400mmC25 混泥土基础 基础大小为5.54立方，包括开挖、废土清运，再C25水泥浇筑，还有地笼 | 个 | 1 | 418.00 |
| 111 |  | 路面修复 | 路面修复 | m² | 1 | 418.00 |
| 112 |  | 800*200mm*2mm小型辅助标志 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 160.00 |
| 113 |  | 800*300*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 209.00 |
| 114 |  | 800*400*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 286.00 |
| 115 |  | 600*600*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 360.00 |
| 116 |  | 600*800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 484.00 |
| 117 |  | 800*800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 540.00 |
| 118 |  | 1200*600*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 660.00 |
| 119 |  | 800*1000*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 770.00 |
| 120 |  | 1200*800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 825.00 |
| 121 |  | 1200*1000*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 935.00 |
| 122 |  | 1500*800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 935.00 |
| 123 |  | 1600*800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,155.00 |
| 124 |  | 1200*1200*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,210.00 |
| 125 |  | 1000*1500*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,375.00 |
| 126 |  | 1000*1800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,595.00 |
| 127 |  | 2000*1000*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,760.00 |
| 128 |  | 2400*1200*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 2,200.00 |
| 129 |  | 1600*2000*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 2,640.00 |
| 130 |  | 2000*2000*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 3,168.00 |
| 131 |  | 3000*1800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 4,435.00 |
| 132 |  | 3400*2800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 7,392.00 |
| 133 |  | 3200*2800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 7,180.00 |
| 134 |  | 4000*2400*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 7,603.00 |
| 135 |  | 4000*2800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 8,448.00 |
| 136 |  | 1.2至3m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1,420.00 |
| 137 |  | 3至5m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 2,880.00 |
| 138 |  | 5至7m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 4,260.00 |
| 139 |  | 7至9m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 5,900.00 |
| 140 |  | 9至12m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 7,800.00 |
| 141 |  | 12至15m²道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 9,700.00 |
| 142 |  | 15m²以上道路标志牌 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 12,400.00 |
| 143 |  | φ1000*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 715.00 |
| 144 |  | φ800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 550.00 |
| 145 |  | φ400*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 286.00 |
| 146 |  | △900*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 660.00 |
| 147 |  | D800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 550.00 |
| 148 |  | φ600*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 385.00 |
| 149 |  | △700*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 495.00 |
| 150 |  | φ1200*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 990.00 |
| 151 |  | △1100*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 990.00 |
| 152 |  | 机非分道牌（2面） | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 330.00 |
| 153 |  | 拆除立柱 | 拆除3.5米及以下的标牌立杆、警示柱等 | 根 | 1 | 231.00 |
| 154 |  | 拆除小型指示牌 | 拆除指示牌、标杆（面积小于1m²且立杆高度小于3M） | 块 | 1 | 220.00 |
| 155 |  | 拆除大型指示牌 | 立杆高度大于6.5M | 块 | 1 | 550.00 |
| 156 |  | 警行灯——非灯控路口行人过街预警 | 工作电压：AC220V，外观尺寸：800*230*149，感应距离：5米-10米，设备工作环境温度：-20°～55°，控制方式：红外智能感应，红光功率120瓦, 灯光照射面积：5米*12米, 警示提醒时间：15秒-60秒,语音播报：入口行人提示 | 组 | 1 | 4,070.00 |
| 157 |  | 路口喇叭 | 100W、50W号角喇叭，材质：ABS，防水：IPX6，灵敏度：89,频响：70HZ-15KHZ额定功率：50W，适配 4G 广播喇叭，设备控制箱，4G物流联网卡30G流量1月/保证1年，电源线和支架及施工和1年运维。 | 套 | 1 | 2,800.00 |
| 158 |  | 警务室显示屏 | 55寸，4K高清，2GB+16GB | 台 | 1 | 4,180.00 |
| 159 |  | 55寸0.88mm拼接屏 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。 LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度达到500cd/㎡，对比度达到1000:1,图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级，亮度均匀性≥80%（提供公安部出具的检验报告复印件） LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书。 LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书。 LCD显示单元具有视频输入接口：HDMI*1、DVI*1、VGA*1、USB*1，视频输出接口：HDMI*1，控制接口：RS232 IN * 1、RS232 OUT * 1（提供公安部出具的检验报告复印件） 通过控制面板远程无线控制，控制距离最远可支持10m，控制角度范围可支持水平-80°~80°。可进行显示单元开关机、亮度调节等操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 长宽采用86盒尺寸，8按键设计，高度≤16mm。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ★可通过控制面板进行监控场景切换，最大可支持切换场景数为4个，场景切换时间≤2s，过程中无黑屏、闪屏现象。 控制面板具有磁吸功能，可进行磁吸壁挂安装；底部带有防滑脚垫，可平放桌面使用。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） ★LCD产品制造商作为起草单位参与国家标准GA/T 1084-2020《大型活动用拼接显示系统通用规范》的起草 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） ★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，无需手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持远程开关机控制，支持拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 所投LCD制造商应具有较强的实验室检测能力，具备信息技术设备关于电源端子传导骚扰：GB/T 9254 系列标准及静电放电抗扰度：GB/T 17799.1系列标准的测试能力。（提供国家认可的中心实验室认证证书复印件及体现检测范围内容相关证明项） ★测试温度：Tmia-5℃~Tmra45℃； 保持时间：每个温度点保持2h，总共进行4个循环； 测试结果：设备工作正常，性能功能无异常。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 测试频率范围80MHz~2.7GHz； 频率为1KHz，80%调制的正弦波； 测试场强10V/m; 测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶显示单元支持HDMI环通拼接功能，接入4K 60Hz信号时，自环通能力达到35级，且最后一级正常显示无噪点。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同ID编号，同时支持在所有屏幕拥有不同ID时遥控器可以任意选中1块屏幕或多块屏幕进行操作（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 显示单元具备液晶产品色差校正系统软件，并提供相应软件著作权证书；液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） 内置MPEG、JPEG和Real Media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） | 块 | 1 | 13,200.00 |
| 160 |  | 液晶支架 | 液晶配套前维护支架，半液压半机械 | 块 | 1 | 1,200.00 |
| 161 |  | 解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 为保证产品兼容性，需提供设备支持GB/T 28181-2022的证明。 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能分析功能的摄像机，可解码显示智能分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、1*11、1*12、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、2*6、3*1、3*2、3*3、3*4、4*1、4*2、4*3、5*1、5*2、6*1、6*2、7*1、8*1、9*1、10*1、11*1、12*1的拼接显示 可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式，支持下发配置屏幕参数。 显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系。 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。 | 台 | 1 | 12,300.00 |
| 162 |  | 可变车道诱导屏 | 匹配现有运行产品参数，约1.3m*1.6m | 套 | 1 | 12,320.00 |
| 163 |  | led显示屏（双色） | 含控制器和电源箱等配件，室内 | 平方 | 1 | 990.00 |
| 164 |  | led显示屏（多彩） | 含控制器和电源箱等配件，室内 | 平方 | 1 | 1,320.00 |
| 165 |  | 交通诱导屏 | 控制器和电源箱等配件，室外 | 平方 | 1 | 13,750.00 |
| 166 |  | 交通诱导屏L杆 | 杆件和基础 | 套 | 1 | 60,500.00 |
| 167 |  | 环保电警 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 无需外置补光灯，车辆抓拍图片仍为全彩图片，且车辆目标特征清晰可见，可识别车牌、车型等 ★支持相机和镜头一体化设计，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（以公安部检测报告为准） 分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 输出图片格式：JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍 支持闯红灯抓拍功能 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍 支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍 支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 ★设备可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。（以公安部检测报告为准） 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能（以公安部检测报告为准） 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准） ★支持在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 | 13,800.00 |
| 168 |  | 环保卡口 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等 ★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。（以公安部检测报告为准） 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。（以公安部检测报告为准） 分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 ★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。（以公安部检测报告为准） ★配合爆闪灯，可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。（以公安部检测报告为准） 支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。（以公安部检测报告为准） ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准） 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型（以公安部检测报告为准） | 台 | 1 | 13,500.00 |
| 169 |  | 球机 | 摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头； 全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm 内置不少于2个GPU芯片 全景路视频图像分辨率不小于2560 × 1440，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440 细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°； 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调 设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。 设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图。 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。 具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等，若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”;若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件。 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米 设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则 当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息 设备支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。 设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4张可选）可配置 设备可通过客户端软件设置取证图片数量（1~6张可选）、抓拍图片间隔、并在图片上叠加车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、违法类型的名称及对应编号，违法类型的名称及对应编号可设置 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示 支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98% 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 | 台 | 1 | 9,600.00 |
| 170 |  | 雷达 | 测速范围10km/h-250km/h(提供计量证书） 测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置 输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作 雷达测速单元功耗应不大于2W 防护等级IP66 | 台 | 1 | 10,800.00 |
| 171 |  | 200m交通参数采集雷达 | 【200m交通参数采集雷达】 实时检测道路交通参数，支持多目标检测，通过测量目标的速度，位置并进行分析，可输出车流量、停车事件等相关信息，用于道路交通参数采集。 全天候工作，不受天气、光线、温度等环境影响。 支持机动车探测距离200米，可支持128个目标进行探测。 支持来向和去向同时检测。 支持8车道。 支持RJ45网口通信。 支持正向安装、侧向安装，安装方便，调试简易。 **远距毫米波交通参数采集雷达可以实时监控道路车辆信息，定时上报车辆的ID编号、位置、速度、车流量统计情况及事件等信息，达到及时感知数据、实时处理分析的目的。 雷达 测速范围：-300Km/h~+300Km/h 性能特点：空间分辨率高、穿透能力强，支持全天候环境下工作，不受雨、雾、大风、灰尘、光照等影响 扫频带宽：136.5MHz 调制波形：FMCW 水平角：-15°~ +15° 俯仰角：-15°~ +15° 作用距离：机动车：20m~200m 角分辨率：3.2° 角精度：0.4° 速度分辨率：0.225m/s 速度精度：0.12m/s 距离分辨率：1.1m 测距精度：0.55m 检测目标数：128 可监测车道数：8 雷达检测功能：平均车速、异常事件（超速、慢速、逆行、异常停车） 截面性能统计：车流量、时间占有率、空间占有率、车头时距、车头间距 遮挡预测：支持 跨站ID连续：支持 自标定/自配准/自优化：支持 批量升级：支持 接口 通讯接口：1个RS485，1个RJ45 以太网口 一般规范 尺寸：173mm（W）×202.5mm（H）×175.6mm（D） 功耗：平均3W，最大7.5W 工作温度：-40°C~80°C 电源：12V DC | 台 | 1 | 12,500.00 |
| 172 |  | 嵌入式一体化高性能窄波平板雷达测速仪 | 1、采用高性能 GS-CMOS图像传感器，尺寸为1英寸； 2、集卡口，超速，欠速抓拍等功能于一体，同时可识别车辆行驶的车道号、车型； 3、支持大小车限速、时段限速、车道限速，可变限速等违法抓拍； 4、超大容量存储，支持图片、24小时录像或违章短视频存储； 5、支持USB图片备份，获取数据更便捷； 6、支持固定和移动安装，场景应用多样化，稽查布控更方便； 7、高帧率输出，最大支持16帧，抓拍位置更稳定； 8、能识别单目标车辆行驶的车道号、车型等； 9、支持卡口，超速，欠速，闯红灯抓拍； 10、支持图片合成功能，支持图片抠图功能； 11、支持ICR切换； 12、支持视频实时预览功能，可通过前置液晶屏实时监视画面状况； 13、支持在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、高限速、低限速、速度、超速百分比、车牌、车身颜色、车牌颜色、雷达方向、通行方向、违法代码等信息； 14、分辨率可达4096*2160(提供检测报告证明)； 15、★支持限速范围10km/h-250km/h内任意设定(提供检测报告证明)； 16、★支持WIFI、4G无线接入、支持定位功能(提供检测报告证明)； 17、在同一个IE浏览器上，可最多同时开启30个视频窗口进行预览(提供检测报告证明)； 18、支持H.265编码(提供检测报告证明)； 19、★支持500G固态硬盘(提供检测报告证明)； 要求提供质量技术监督局出具的雷达设备计量器具型式批准证书； 要求测速类设备提供GB/T21255-2007《机动车测速仪》检测报告； 要求提供浙江省计量科学研究院出具的计量器具型式评价报告； 要求提供GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关的检测报告； | 台 | 1 | 86,000.00 |
| 173 |  | 抱箍 | 材质：不锈钢。表面处理：喷漆； | 套 | 1 | 126.00 |
| 174 |  | 智能网络箱 | 尺寸：400mmX300mmX500mm 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 台 | 1 | 2,200.00 |
| 175 |  | 防雷 | 电源、信号防雷 | 台 | 1 | 300.00 |
| 176 |  | 爆闪灯 | 多合一环保补光灯，【固定式测速】爆闪灯 便携式测速仪专用爆闪灯，适用于机箱供电接口 支持电平量触发，支持测速抓拍，光斑大小满足2~3 条车道 有效补光距离：25~32米 回电时间：&lt;67ms 覆盖范围：3车道 适合拍摄条件：违章抓拍 寿命：≥2000万次 防护等级：IP65 重量：5.4KG | 台 | 1 | 3,000.00 |
| 177 |  | 补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用优质氙气灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 重量：8KG | 台 | 1 | 2,300.00 |
| 178 |  | 路口智能终端 | 【常规】【12路IPC接入】【2T】 嵌入式操作系统，内置需要1块2T硬盘； 双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 可配置增加GPS校时模块，标配不支持，如果需要走ZTA下单； 尺寸(mm)：245mm（宽）×175mm（深）×60mm（高） | 台 | 1 | 7,500.00 |
| 179 |  | 非机动车智能终端 | 非机动车管理终端 支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发。 可支持接入不低于12路网络抓拍摄像机进行图片合成与上传，配置4T硬盘存储 设备采用嵌入式linux实时操作系统 支持配置多种字符叠加、图片合成模式 支持易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 支持通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 支持实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。 可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。 支持显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 | 台 | 1 | 6,800.00 |
| 180 |  | 红绿灯检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口，16路交通灯状态指示，实时输出交通灯信号状态 6个RS485输出接口，1个5VDC输出接口。 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式。 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠。 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施。 | 台 | 1 | 2,500.00 |
| 181 |  | 8口工业级交换机 | 高性能及可灵活配置的二层线性交换机； 支持100Base-TX、1000Base-T、100Base-FX、1000Base-X等协议；10/100/1000Mbps自适应，便于网络的升级 支持9K巨型帧，适合高清视频传输；支持AC-220V/DC-12V/DC-5V供电，满足多种场合的应用需求；支持自协商或强制模式，支持全双工和半双工网络通信；支持VLAN隔离，利于多方式网络智能管理；支持直连交叉自动识别(AUTO-MDIX)；带有防静电、防浪涌保护功能，确保恶劣环境下的稳定工作；先进的技术方案与性能优异的集成芯片结合，抗电磁干扰能力强；低功耗无风扇设计，良好的散热性,保证长时间的稳定 | 台 | 1 | 1,000.00 |
| 182 |  | 光纤收发器（套） | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机/发送机;光口：1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 1 | 860.00 |
| 183 |  | 视频存储 | 视频云存储，保存录像30天，4M码流 | 路 | 1 | 1,000.00 |
| 184 |  | 移动式太阳能四面满盘灯 | 移动式太阳能四面满盘灯(300-12型倒计时款） | 组 | 1 | 12,644.00 |
| 185 |  | 移动式太阳能四面新国标组合灯 |  | 组 | 1 | 14,735.00 |
| 186 |  | KVV22电缆线4*1.5 | 4*1.5线路更换 | 米 | 1 | 11.00 |
| 187 |  | 7芯线路电缆线RVV7*1.5 | RVV7*1.5线路更换 | 米 | 1 | 18.00 |
| 188 |  | KVV22电缆线12*1.5 | KVV22电缆线12*1.5更换 | 米 | 1 | 23.00 |
| 189 |  | 16心线路RVV16*1.5 | RVV16*1.5线路更换 | 米 | 1 | 31.00 |
| 190 |  | KVV22电缆线3*6 | KVV22电缆线3*6更换 | 米 | 1 | 22.00 |
| 191 |  | 电缆保护管铺设 | 人行辅道铺设50PE埋地敷设*1，300mm宽，300m深，水泥包封，含原路面恢复 | 米 | 1 | 88.00 |
| 192 |  | 机柜更换 | 路口机柜更换 | 套 | 1 | 9,350.00 |
| 193 |  | 网线 | 超6类室外防水网线，双层保护，内置十字骨架 | 米 | 1 | 6.00 |
| 194 |  | 光纤 | 国标4芯单模 | 米 | 1 | 3.00 |
| 195 |  | 取电电源线 | RVV 3*6.0,室外防水,1.成品电缆导体（R类）直流电阻（符合GB3956规定 2．工频电压试验：交流50HZ3.5KV/5min不击穿 3. IEC阻燃等级 | 米 | 1 | 24.00 |
| 196 |  | 信号灯安装调试费用 | 含设备安装、调试、接线等施工费用 | 套 | 1 | 220.00 |
| 197 |  | 配件 | 其他配件 | 套 | 1 | 148.00 |
| 198 |  | 交通穿线窨井 | 1000*1000*1000mm管线窨井,C25商品混凝土 | 个 | 1 | 1,100.00 |
| 199 |  | 电缆保护管铺设 | 人行辅道铺设75镀锌钢管埋地敷设*2，400mm宽，500m深，水泥包封，含原路面恢复 | 米 | 1 | 198.00 |
| 200 |  | 电缆保护管铺设 | 绿化带、辅道铺设75PE埋地敷设*2，400mm宽，500m深，水泥包封，含绿化恢复 | 米 | 1 | 110.00 |
| 201 |  | 电缆保护管铺设 | 硬化路面破路，敷设110镀锌钢管2根，400mm宽，500m深，水泥包封，含路面恢复 | 米 | 1 | 258.00 |
| 202 |  | 网络链入费 | 专网20M，监控 | 年 | 1 | 2,200.00 |
| 203 |  | 网络链入费 | 专网100M，监控 | 年 | 1 | 3,300.00 |
| 204 |  | 网络链入费 | 专网20M，信号 | 年 | 1 | 3,850.00 |
| 205 |  | 电表箱（含电表） | / | 套 | 1 | 3,157.00 |
| 206 |  | 电表空箱 | / | 套 | 1 | 1,358.00 |
| 207 |  | 接线铜鼻子 | / | 只 | 1 | 9.00 |
| 208 |  | 接线铝鼻子 | / | 只 | 1 | 6.00 |
| 209 |  | 清除广告 | / | 次 | 1 | 45.62 |
| 210 |  | 护栏油漆 | / | 次 | 1 | 98.53 |
| 211 |  | 工井盖更换 | 匹配现有工程 | 个 | 1 | 363.27 |
| 212 |  | 钢结构过街雨棚 | 长4m*宽4m*高4m | 套 | 1 | 15,200.00 |
| 213 |  | 钢结构过街雨棚 | 长6m*宽5m高4m | 套 | 1 | 24,300.00 |
| 214 |  | 钢结构过街雨棚 | 长8m*宽5m高4m | 套 | 1 | 32,500.00 |
| 215 |  | 钢结构过街雨棚 | 长3.5m*宽4m高4m | 套 | 1 | 13,700.00 |
| 216 |  | 钢结构过街雨棚 | 长5m*宽4m高4m | 套 | 1 | 18,300.00 |
| 217 |  | 钢结构过街雨棚 | 长6m*宽4m高4m | 套 | 1 | 21,200.00 |
| 各项投标报价单价不得超过最高限价单价，若超过最高限价单价，其报价无效。 |  |  |  |  |  |  |

标项2：

一、项目概况

1、电子警察维修、高清卡口、高清违停球机视频监控日常维护，所有设备更换后免费维护一年，最终根据实际维护更换数量结算。

二、采购内容及技术要求

2.1 维护路口清单

| 序号 | 非现场执法设备建设运维项目点位清单 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 霓鸿街 | 违停抓拍 |
| 2 | 灵德路 | 违停抓拍 |
| 3 | 瓯杨路雁鸿路路口 | 违停抓拍 |
| 4 | 雁鸿路瓯采路路口 | 违停抓拍 |
| 5 | 霓翔南路瓯采路路口 | 违停抓拍 |
| 6 | 霓翔南路灵秀路路口 | 违停抓拍 |
| 7 | 瓯绣大道S1瓯江口 | 违停抓拍 |
| 8 | 瓯石路管委会前 | 违停抓拍 |
| 9 | 瓯石路附属第二医院前 | 违停抓拍 |
| 10 | 霓贤路护士学校前 | 违停抓拍 |
| 11 | 霓贤路外国语学校 | 违停抓拍 |
| 12 | 瓯华路外国语小学 | 违停抓拍 |
| 13 | 瓯华路外国语学校 | 违停抓拍 |
| 14 | 瓯华路霓翔南路 | 违停抓拍 |
| 15 | 瓯华路霓澄路 | 违停抓拍 |
| 16 | 瓯华路雁鸣路 | 违停抓拍 |
| 17 | G228国道南向北方向 | 测速抓拍 |
| 18 | G228国道北向南方向 | 测速抓拍 |
| 19 | G330国道东向西方向 | 测速抓拍 |
| 20 | G330国道北段 | 路口电警 |
| 21 | G330国道昆东路 | 路口电警 |
| 22 | 非机动车抓拍 | 路口电警 |
| 23 | 非机动车抓拍 | 路口电警 |

2.2 电子警察、卡口以及视频监控系统维护作业的主要要求

（1）投标人在合同履行期间必须接受温州市公安局海洋经济发展示范区分局交警大队的业务指导和监督管理。

（2）服务方在中标后必须全面检测一次，其费用由服务方负责，以确保各路口电子警察、卡口、视频监控运作正常、无故障。服务方在服务期间需定期进行巡查，做好相应的巡查记录。

（3）▲服务方为本项目投入的专业相关维护人员不少于5名。其中驻点1名（负责前端设备的运维工作）、4名以上为应急维修人员。要求不能与标段一共用

（4）▲服务方为本项目投入的登高专业作业车至少一辆。登高作业车需长期停放在温州海经区，如因特殊原因（如年审等）需驶离本地的，服务方须另行提供备用车辆。要求不能与标段一合用。

（5）服务方须设立投诉专线电话，7*24小时电话服务，当设备出现故障时，接到通知后（包括网络通知、短信通知、电话通知及书面通知等），服务方必须在1个小时安排服务。同时在投标时须承诺修复时间（从接到报修时间至修复完成时间）。

（6）若线路井盖及线箱损坏或被盗时，服务方必须负责更换；如在更换或维修监控设备时对绿化造成损害，服务方必须负责补种，补种费用由服务方负责。

（7）如果线路维修需要开凿路面的，须经有关部门批准后，服务方才能施行路面开凿工作，恢复开凿路面的费用按实结算。

（8）对承包项目内的电子警察、卡口、视频监控以及雷达抓拍设备，服务方必须定期保养以便其正常运转。

（9）在设施维修施工过程中，服务方必须做好安全防护措施，并且遵守和执行安全、文明施工等规定，尽可能不影响道路交通。必须为所有维修人员购买人身意外保险，维护期所有发生的安全事故均由服务方自行承担，采购人不承担任何责任。

（10）在维护管理期间，服务方必须购置相应的维修应急配件一批，由服务方在报价中考虑。

（11）服务方必须接受温州市公安局海洋经济发展示范区分局交警大队的业务指导，及时处理和改正提出的存在问题。

（12）各路口如设备损坏后，无法修复，必须更换新的设备时，更换设备应与原有设备同系列同型号，如原型号的产品停产或不再销售时，需更换为同系列更高级别的产品，不得以次充好，设备更换前需征得温州市公安局海洋经济发展示范区分局交警大队的同意。如未经批准擅白更换，经查实后，需立即按照温州市公安局海洋经济发展示范区分局交警大队的要求无条件更换，发现一次扣500元。

（13）各路口（过路管道）如管路损坏后，预埋管路必须采购DN70及以上的钢管，不得采用PVC管或PE管。

（14）为保证维护质量，服务方须自行根据项目实际情况提供服务软件，能够与交警大队实时通讯，能够实现与交通警察大队的实时通讯。系统要求具有网络派单、网络接收派单、派单反馈、派单确认、信息查询等相关功能，能够对每次报修须做好相应的报修记录，报修记录至少应包含：接到报修时间、报修人、报修方式、报修内容、处理结果、派出人、派出时间、现场处理记录（包括故障原因、维修记录、修复时间【由交警部门确认】等）。投标时各投标单位自行考虑该部分相关费用，综合报价。

2.3 电子警察、卡口、视频监控、雷达设备日常维护内容及范围：

（1）在期限内维保内容包括各灯控路口的电子警察、卡口、视频监控、雷达设备以及地下管道、馈线、窨井等。

（2）电子警察、卡口、视频监控线缆短路、断路及监控配件、附件损坏的，监控设备的自然损坏、烧毁以及电子元件故障的，凡影响设备正常运转的都在维护之列。

（3）如网络信号机损坏，经厂方检测无法修复，需重新购置的，在维护之列。

（4）设备设施因交通事故、他人施工、故意破坏及盗窃等因素导致损坏的，在维护之列。

（5）因不可抗拒力如遇自然灾害（指台风、火灾、地震、雷击等）在维护范围。

（6）因道路改造、交通重新组织需移动或改变设备设施的，其修复费用维护范围之内。

2.4 维护单位应在温州海经区设立维修点，配备专职技术人员，负责检查系统报修情况并24小时内反馈维修成果，及时安排维修工作，并协助民警完成日常的工作事务。

2.5 ▲电子警察、卡口、视频监控（维修）的响应时间：属于合同范围和内容的项目，维护单位应在接到维护通知之时海经区1小时内派员赶到现场进行维修。情况复杂的（比如线路施工），8小时内修复完毕，情况特别复杂的（比如管路开挖等），24小时内修复完毕，涉及工程类（比如立杆施工等）的五天内修复，遇特殊情况的，应与交警大队协商，争取尽快修复。每月必须保证电子警察、卡口、视频监控、正常运行率不低于97%（包含本身，自检发现故障、停电、交通事故不计算在内）。

2.6 维护单位接到维修通知后要按照时限进行维修，因特殊情况不能及时修复的，要将故障原因和解决方案立即通知交警大队，确因特殊原因长时间不能修复的，24小时内提供相关情况说明的书面材料到交警大队；不合格的、瞒报漏报的每次扣除维护费1000元。

2.7 质量安全责任：维护单位施工安装期间严格按照国家有关规定安装施工，确保安装质量和生产安全，自行承担全部责任。因维护单位维护质量原因造成人身和财产损害的，维护单位应承担损害赔偿责任。在日常新建和维修隐蔽（地下）管道中不得有电源接头并且保证监控设备布线规范的要求，隐蔽工程施工要求达到相关技术标注，未达到上述要求的，每发现一次扣1000元，上不封顶。交警大队可以对保修内的各个路口进行抽查，发现上述问题同样参照上述罚金执行。

2.8 维护单位提供维修备件。交警大队重新渠化路口时，维护单位负责对相关设施进行拆除、增加、修改，保证监控设备适应新的路口渠化方案。

2.9 ▲维护单位有2次以上（不含2次）无正当理由不履行合同，交警大队有权无条件解除合同（如果造成交警大队损失的，维护单位应予以赔偿）。

2.10 因工程（维护）验收不合格或出现重大质量安全隐患问题，维护单位应无条件进行返工，直至验收合格或隐患消除，由此而产生的一切责任由维护单位负责，产生的费用，交警大队不予支付。若维护单位有2次拒不返工或出现2次工程（维护）验收不合格或存在2次存在重大质量安全隐患情况的，交警大队有权无条件取消年度中标合同。▲

2.11 维护单位在承担上述所有条款或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（交警大队给予解除合同的除外）。交警大队未能及时追究维护单位的任何一项违约责任并不表明交警大队放弃追究维护单位该项或其他违约责任。

2.12 维护单位投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于维护单位的过错造成合同无法继续履行的，应向交警大队支付不少于合同总价15%赔偿金。同时，交警大队有权无条件取消年度中标合同。▲

2.13 所有维护单位，上路工作期间必须穿背面的工作服。经发现未按规定着装的，第一次：警告维护单位并进行整改。第二次：处罚维护单位100元并进行整改。第三次：处罚维护单位300元并进行整改。以此类推。

2.14 中标单位在合同签订后30日内，排查并完成所有故障路口的维修（包括线路、管路），费用按实结算，因违约解除合同关系上述维修费用不退还。▲

2.15 合同期结束后，维护单位需对建设设备进行维修，完成后交付业主方，待业主验收后方能解除合同，如维护单位不在约定期限内及时进行维护的，交警大队可委托其他人员修理。

三、监控技术要求及规范

3.1 注意事项

1.国家标准规范

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198）

《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-2005）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2002）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）

《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求》（GB 4793.8-2008）

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ50300-2013）

《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）

《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016）

《机动车测速仪》（GB/T 21255-2007）

《LED可变信息标志》

《线槽配线安装》（96D301-1）

国家技术监督局《信息技术设备的安全》有关《电子警察生产企业标准》等

2、公安交通行业标准规范

《道路交通事故案卷文书》（GA40）

《道路交通流量调查》（GA299）

《道路交通堵塞度及评价方法》（GA/T115）

《城市道路交通秩序评价方法》（GA/T175）

《公安交通指挥系统建设技术规范》（GA/T445-2010）

《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T489-2016）

《城市警用地理信息系统分类与代码》（GA/T491）

《城市警用地理信息系统图形符号》（GA/T492）

《城市警用地理信息系统建设规范》（GA/T493）

《城市公安指挥中心技术系统设备配置建议》（GA099-1996）

《安全防范系统验收规则》（GA308—2001）

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T832—2014）

《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T833—2016）

《城市交通信号控制系统术语》（GA/T509-2004）

《公安交通指挥系统工程设计制图规范》（GA/T515-2004）

《城市道路交通信号控制方式适用规范》（GA/T527-2005）

《公安交通指挥系统工程建设程序与要求》GA/T651-2014）

《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652-2017）

《机动车登记信息代码》（GA24.1-24.21-2005）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》GA/T1043-2013

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》GA/T 1202-2022

3.1.1 供应商施工需避开高峰期，避免因为维修造成交通阻塞；

3.1.2 供应商进行现场施工时，应设置足够多的警示标志，反光锥摆放要合理；

3.1.3 施工人员必须穿着反光警示服后，方能进行施工；

3.1.4 如施工中发现线缆有破损、烧线等存在安全隐患的情况，必须更换线缆。

3.2 运维工作

通过对卡口和监控开展运维工作，确保各监控正常运行，主要运维工作包括：

（一）中标人应根据交通卡口和监控系统及以往设备部件故障概率，按照一定比例购置主要配件作为备件，如监控、频闪灯等等。在日常维护中，发现设备故障，原则上更换新备件，确保在最短时间内恢复设备运行。故障配件被新备件替换下来后立即寄回厂家返修，修复后配件作为备件继续使用，无法修复的予以报废。

（二）鉴于部分监控路口地下管道、线路等，易受道路施工、地面沉陷、重型车辆碾压等影响，造成地下管线损坏，要求中标人制定运维提升方案，明确维护机制、选材标准、修复响应时间及新技术运用等等，采购一定数量的管线，对管线故障及时修复。因新应用需要调整原信号管线布局、重新施工的，中标人应在规定时间内完成调整施工。

（三）中标人应提供7×24小时的响应服务，7*24小时外场设备跟踪管理，全面、及时地实施信号调整、优化及维修工作。

（四）根据交警管理实战需求，中标人应做强信号运维团队，加强学习交流，提升技术能力，有序组织开展信号基础信息排查、信号配时优化、信号协调控制等应用工作。

（五）项目上线、设备及系统的安装调试工作完成后，乙方应向甲方申请项目初验。项目通过初验后应进行至少为期3个月的试运行，乙方应派遣技术人员(应明确人数及资质要求)免费在现场进行技术服务，负责设备及系统试运行阶段的服务工作;

四、商务条款

1、服务期

服务期：一年（合同签订之日起开始计算）。

项目中所有设备质保5年(自竣工验收合格之日起)。

原供应商必须将合同履行时间顺延至采购人完成政府采购至确定新的供应商为止。

2、付款方式：

▲合同签订生效以及具备实施条件后，中标后预付40%，项目验收后维护6个月甲方向乙方支付合同总额的30%，项目整体运维12个月后无质量、无售后问题甲方向乙方支付剩余合同总额的30%（若有服务扣费，需减去相应服务扣费金额）。

设备性能指标、设备和施工清单

| 序号 | 货物名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万智能高清枪球一体机 | 摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头； 全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯 细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯 细节通道内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm 内置不少于2个GPU芯片 全景路视频图像分辨率不小于2560 × 1440，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440 细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx 全景通道水平视场角90°，垂直视场角50°； 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调 ★设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。（以公安部检验报告为准） ★设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图。（以公安部检验报告为准） ★设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。（以公安部检验报告为准） ★具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等，若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”;若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件。（以公安部检验报告为准） 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 具备声音警戒功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米 设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则 当预置违法检测场景内有违法规则被触发时，设备可联动报警输出和上传视频图像，并输出设定的语音信息 设备支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。 设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4张可选）可配置 设备可通过客户端软件设置取证图片数量（1~6张可选）、抓拍图片间隔、并在图片上叠加车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色、违法类型的名称及对应编号，违法类型的名称及对应编号可设置 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示 支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98% 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。 | 台 | 23 |
| 2 | 环保电警 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 无需外置补光灯，车辆抓拍图片仍为全彩图片，且车辆目标特征清晰可见，可识别车牌、车型等 ★支持相机和镜头一体化设计，内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出（以公安部检测报告为准） 分辨率：4096(H)×2160(V) 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 输出图片格式：JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍 支持闯红灯抓拍功能 支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍 支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍 支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 ★设备可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。样机可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。可对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。（以公安部检测报告为准） 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能（以公安部检测报告为准） 具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准） ★支持在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型（以公安部检测报告为准） | 台 | 6 |
| 3 | 环保卡口 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、电源适配器等 ★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。（以公安部检测报告为准） 抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。（以公安部检测报告为准） 分辨率：4096(H)×2160(V) 图片格式：JPEG 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能 支持车辆捕获抓拍功能 支持车牌识别功能 ★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。（以公安部检测报告为准） ★配合爆闪灯，可穿透车窗遮光条显示驾驶员头部画面。（以公安部检测报告为准） 支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。（以公安部检测报告为准） ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（以公安部检测报告为准） 可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型（以公安部检测报告为准） | 台 | 8 |
| 4 | 非机动车抓拍单元 | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等 具有前玻璃盖加热模块，可实现对镜头前玻璃盖的水状附着物进行加热去除 图像传感器：采用1英寸GMOS 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、偏色、信号丢失等异常报警功能 最大图像尺寸：4480*2688像素 最大图像尺寸：4480*2688像素 支持非机动车违章及特征检测，如伞棚、载人人数、非机动车车牌识别等特征检测；支持机动车违章及特征检测（以公安部型式检验报告为准） 可同时对行人、非机动车、机动车灯目标进行检测、跟踪、抓拍、筛选、上报功能。 支持检测并跟踪、抓拍指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等 支持检测并跟踪、抓拍指定区域内不少于150个目标 支持1、2、3、4张图片合成1张图 具有混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车等目标进行检测、跟踪、抓拍、筛选、分析属性信息和上报功能。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸 支持对骑自行车、三轮车、电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍功能 支持对骑自行车、三轮车、电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍功能 ★支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单。（以公安部型式检验报告为准） 人体、非机动车、机动车目标捕获率不低于99% 在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%，人脸检出率、人脸比对识别率、人体抓拍准确率均不小于99%（以公安部型式检验报告为准） 人脸检出率不小于99% 支持识别车标类型≥460种，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试，白天和晚上车标识别准确率均≥99% 支持车标识别功能，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的车标识别准确率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试，车牌识别准确率≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，车牌识别准确率≥99% 支持对非机动车带有全封闭车篷进行检测并进行图片抓拍（以公安部型式检验报告为准） 支持对非机动车带有全封闭车篷进行检测并进行图片抓拍 支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员是否佩戴眼镜、性别、年龄段进行识别（以公安部型式检验报告为准） 非机动车闯红灯捕获率≥99%，有效率≥99% ★支持对监控画面中非机动车车牌进行检测和识别。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，非机动车车辆捕获率≥99%，非机动车车牌（含无车牌类型）识别准确率≥99%（以公安部型式检验报告为准） 在天气晴朗无雾的条件进行测试，非机动车、摩托车未戴头盔捕获率≥95%，有效率≥95% 在天气晴朗无雾的条件进行测试，非机动车、摩托车载人捕获率≥95%，有效率≥95% 支持非机动车闯红灯、逆行、载人、占用机动车道、未戴头盔等多种违法检测功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，非机动车违法捕获率≥99%，非机动车违法识别准确率≥99%（以公安部型式检验报告为准） 支持摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔等多种违法检测。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，摩托车违法捕获率≥99%，摩托车违法识别准确率≥99%（以公安部型式检验报告为准） ★支持大货车右转未停车违法抓拍功能。在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx的条件下进行测试，大货车右转未停车违法抓拍捕获率应≥99%，大货车右转未停车违法抓拍识别准确率应≥99%（以公安部型式检验报告为准） ★支持车辆子品牌识别并显示相应年款功能，通过车头可识别车辆子品牌7200种，通过车尾可识别车辆子品牌3900种（以公安部型式检验报告为准） | 台 | 4 |
| 5 | 侧装测速雷达 | 1、采用高性能 GS-CMOS图像传感器，尺寸为1英寸； 2、集卡口，超速，欠速抓拍等功能于一体，同时可识别车辆行驶的车道号、车型； 3、支持大小车限速、时段限速、车道限速，可变限速等违法抓拍； 4、超大容量存储，支持图片、24小时录像或违章短视频存储； 5、支持USB图片备份，获取数据更便捷； 6、支持固定和移动安装，场景应用多样化，稽查布控更方便； 7、高帧率输出，最大支持16帧，抓拍位置更稳定； 8、能识别单目标车辆行驶的车道号、车型等； 9、支持卡口，超速，欠速，闯红灯抓拍； 10、支持图片合成功能，支持图片抠图功能； 11、支持ICR切换； 12、支持视频实时预览功能，可通过前置液晶屏实时监视画面状况； 13、支持在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、高限速、低限速、速度、超速百分比、车牌、车身颜色、车牌颜色、雷达方向、通行方向、违法代码等信息； 14、分辨率可达4096*2160(提供检测报告证明)； 15、★支持限速范围10km/h-250km/h内任意设定(提供检测报告证明)； 16、★支持WIFI、4G无线接入、支持定位功能(提供检测报告证明)； 17、在同一个IE浏览器上，可最多同时开启30个视频窗口进行预览(提供检测报告证明)； 18、支持H.265编码(提供检测报告证明)； 19、★支持500G固态硬盘(提供检测报告证明)； 要求提供质量技术监督局出具的雷达设备计量器具型式批准证书； 要求测速类设备提供GB/T21255-2007《机动车测速仪》检测报告； 要求提供浙江省计量科学研究院出具的计量器具型式评价报告； 要求提供GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》相关的检测报告； | 台 | 1 |
| 6 | 雷达 | 定角式雷达测速仪采用现代微波技术和高速数字信号处理技术，精确定位、精准测速，具有高精度、免调试、高稳定性等特点，可应用于龙门架、隧道口、立体交叉桥梁下方等多种交通环境，更加适合要求严苛的道路测速抓拍取证，为交通管理提供准确、可靠、实时的检测信息，保障交通管理系统的正常运行。 实时测量目标车辆的速度，具备测距功能，可对多目标进行距离动态管理；提供触发信号，并结合微波高精度定位，卡口车辆触发位置精准一致，实现不同速度、不同大小、不同类型的车辆在“定点位置”触发抓拍，STJ1-12雷达可以用WiFi实现对雷达的参数修改。 采用24GHz MMIC技术，性能更优越； 高增益、低副瓣微带天线设计技术，有效避免邻道目标干扰； 可对多目标进行精确测距测速，精确定位； 进行高精度定点抓拍，拍照位置误差在1米之内，抓拍率达到99%以上； 先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低； 安装方便，免调试，维护简单； 环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰； 内置WiFi功能，可用WiFi实现对雷达参数的修改。 天线类型：平板型微带阵列天线 工作频率：24.15GHz 频率偏离误差：≤±45MHZ 波束宽度： 水平&lt;6°，垂直&lt;6° 发射功率：约5mW 测速距离：单车道18～28m 测速范围：10km/h～250km/h 测速准确度：-4 km/h~0 km/h 触发一致性：≤±1m 反应时间：26ms 工作温度范围： -40℃～ +80℃ 工作湿度范围： 98%@25℃，无凝结 电源：电压 DC 12V（红色正、黑色地），功耗 &lt; 2.5W 额定电流：&lt; 0.3A 数据刷新速度：37次/秒 IP65 | 台 | 6 |
| 7 | 环保补光灯 | 铝合金灯体，鳍片式散热结构，面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料，透光效果好 采用24颗优质高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高 带LED格栅，有效减少周边光污染 气体灯管采用优质氙气灯管，质量可靠，寿命长 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换 LED控制采用先进的恒流驱动技术，电流控制准确、稳定，产品稳定性好、可靠性高，有效减少光衰 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍， 气体补光控制具有峰值抑制功能 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复 灯体设计新颖别致、适应性强，安装简单，调节方便 一般规范 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：220VAC±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 重量：8KG | 台 | 20 |
| 8 | 测速爆闪灯 | 1、接口：1路485接口，1路爆闪输入接口（以公安部型式检验报告为准） 2、自动感光功能：具有光敏传感器，可自动感光（以公安部型式检验报告为准） 3、光学特性：闪光亮度1~20级可调，可覆盖1-3个车道（以公安部型式检验报告为准） 4、最小连闪时间：小于或等于45ms（以公安部型式检验报告为准） 5、在-30℃~70℃温度范围内均能正常工作（以公安部型式检验报告为准） 6、防护等级IP66 | 台 | 1 |
| 9 | 路口智能终端 | 【常规】【12路IPC接入】【2T】 嵌入式操作系统，内需要1块2T硬盘； 双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 支持区间测速功能； 可配置增加GPS校时模块，标配不支持，如果需要走ZTA下单； 尺寸(mm)：245mm（宽）×175mm（深）×60mm（高） | 台 | 2 |
| 10 | 非机动车智能终端 | 非机动车管理终端 支持对抓拍机抓拍的非机动车数据（抓拍及违章数据）进行接收、存储、查询、转发。 可支持接入不低于12路网络抓拍摄像机进行图片合成与上传，配置4T硬盘存储 设备采用嵌入式linux实时操作系统 支持配置多种字符叠加、图片合成模式 支持易拆卸硬盘设计，便于施工操作与后期维护 支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，支持硬盘自动切换，当块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。 支持通过USB外接存储介质进行数据备份，备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 支持实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。 可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间。（以公安部检测报告为准） ★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台。（以公安部检测报告为准） 对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失。（以公安部检测报告为准） 设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。（以公安部检测报告为准） ★支持套牌车检测，可将抓拍图片与本地历史数据进行车辆特征比对分析，检测出套牌车辆，同时给出告警提示。（以公安部检测报告为准） 支持显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能。 | 台 | 2 |
| 11 | 红绿灯检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口，16路交通灯状态指示，实时输出交通灯信号状态 6个RS485输出接口，1个5VDC输出接口。 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式。 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠。 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施。 | 台 | 2 |
| 12 | 智能网络箱 | 尺寸：400mmX300mmX500mm 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能 环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠 机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效 一般规范 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 | 个 | 32 |
| 13 | 落地机箱 | 电子警察控制主机箱 1.内置空气开关、配置光纤； 2.基础:400mm三七灰土夯实+800mmC30混凝土基础； 3.含钢筋、铁件预埋等一切安装费用, | 个 | 3 |
| 14 | 8口工业级交换机 | 高性能及可灵活配置的二层线性交换机； 支持100Base-TX、1000Base-T、100Base-FX、1000Base-X等协议；10/100/1000Mbps自适应，便于网络的升级 支持9K巨型帧，适合高清视频传输；支持AC-220V/DC-12V/DC-5V供电，满足多种场合的应用需求；支持自协商或强制模式，支持全双工和半双工网络通信；支持VLAN隔离，利于多方式网络智能管理；支持直连交叉自动识别(AUTO-MDIX)；带有防静电、防浪涌保护功能，确保恶劣环境下的稳定工作；先进的技术方案与性能优异的集成芯片结合，抗电磁干扰能力强；低功耗无风扇设计，良好的散热性,保证长时间的稳定 | 台 | 29 |
| 15 | 光纤收发器（套） | 1口百兆光纤收发器工业导轨式接收机/发送机;光口：1个百兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤;电口：1个百兆网口；安装方式：工业导轨式； | 台 | 5 |
| 16 | 球机支架 | 材质：不锈钢。表面处理：米黄漆；360度全方位旋转！ | 条 | 23 |
| 17 | 警示牌 | 抓拍标识牌子、限速牌子、禁停牌子 | 块 | 139 |
| 18 | 9-11米监控杆 | 立柱440-350*8*6300，挑臂350-100*6*9000-11000 | 根 | 3 |
| 19 | 挑臂支架（定制） | 加杆9米杆件,采用加强抱箍与立杆进行固定。 | 根 | 2 |
| 20 | 非机动车监控杆/抱箍 | 定制 | 根 | 2 |
| 21 | 抱箍 | 定制 | 只 | 12 |
| 22 | 托盘 | 定制 | 个 | 2 |
| 23 | 线缆 | 电源线RVV#3*2.5 | 米 | 5430 |
| 24 | 光纤 | 国标4芯单模 | 米 | 430 |
| 25 | PE管 | 25PE管 | 米 | 2180 |
| 26 | 超六类网线 | 超六类网线 | 米 | 1750 |
| 27 | 基础 | 开挖立方不小于1.8m*1.8m*2m 1、包含开挖、回填、混凝土浇筑等工序、包含砂石、水泥等全部主材及配筋、铁丝所需必备辅材； 2、混凝土强度等级C25；，螺纹钢配筋。水泥强度32.5或者国标商砼； 3、包含必要的线管预埋； 4、立杆前须进行回弹测试，确认硬度和坚固度； 5、其他必要辅料、配件，须提供开挖和浇筑（之前、过程中各三张）照片； 6、适用于11-14米挑臂杆件 7、含所需辅材 | 套 | 3 |
| 28 | 测速雷达基础 | 定制 | 套 | 1 |
| 29 | 人(手)孔井 | 1、基础、垫层:1000mm厚C25混凝土垫层； 2、规格:井内尺寸500*500mm，壁厚120mm，井深0.5m； 3、井身材料:M10水泥砂浆砌MU15水泥标准砖； 4、钢筋砼盖板:C30 740*740*100mm钢筋砼盖板； 5、内外井壁均采用1:2水泥砂浆抹面； 6、φ500复合井盖，盖板应设计公安交警名称标识文字； 7、报价包含模板、钢筋、土方挖填运。 | 套 | 6 |
| 30 | 链路费用 | VPN 100M | 条 | 30 |
| 31 | 穿线费 | 穿线费 | 米 | 8580 |
| 32 | 施工安装费 | 施工安装费、安全措施费、硬化路、绿化道、人行道开挖等， | 项 | 1 |
| 33 | 视频存储 | 视频云存储，保存录像30天，4M码流 | 路 | 65 |
| 34 | 运维费 | 执法监控日常维修、保养等 | 项 | 1 |
| 合计总价 |  |  | 1607123 |  |
| 投标报价不得超过总价最高限价，若超过总价最高限价，其报价无效。 |  |  |  |  |

# 第五部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等相关法规特制定以下评标办法。

- 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标80分（权值80%），商务标（报价）20分（权值20%）。

- 评分细则

1、技术分的评定：技术标80分（权值80%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

- 标项1：海经区交安设施建设维护项目（标项1）

| 序号 | 评定项目 | 分值 | 评审标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合情况 | 8 | 投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，信息技术服务运营维护标准符合性证书，信息安全管理体系认证证书，每提供1个证书得2分，最高得8分。注：须提供相关证明材料扫描件加盖公章，未提供不得分。 |
| 2 | 设备配置选型情况 | 22 | 针对本项目招标文件内容,对投标人提供的技术规格、服务条款及商务条款响应情况与招标文件要求的满足程度进行打分，“★”的指标每负偏离一项扣2分，其余指标每负偏离一项扣1分。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《偏离表》中完整体现。 如要求提供检测报告或相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则按不满足或负偏离认定。 |
| 3 | 整体维护方案设计 | 5 | 依据供应商维护总体方案设计由评委进行打分（合理可行的得5分，基本合理可行的得3分，合理性可行性差的得1分）。 |
|  |  | 5 | 供应商应建立完善的安全管理方案，包含网络安全、信息安全、数据安全、作业安全培训等（提供方案完全满足项目要求的5分；基本满足项目要求的3分；不满足项目要求1分）。 |
|  |  | 4 | 根据供应商提供的合理化建议，由评委进行打分（合理可行的得4分，基本合理可行的得3分，合理性可行性差的得1分）。 |
| 4 | 应急响应方案 | 5 | 供应商应建立完善的应急响应方案，有故障分级标准、故障处理流程、故障抢修方案等，由评委进行打分（提供方案完全满足项目要求的5分；基本满足项目要求的3分；不满足项目要求1分）。 |
| 5 | 技术支持 | 12 | 供应商项目组人员情况（项目负责人、技术负责人分别只能指定1人、不能同时兼任）： |
|  |  |  | 1、投标供应商拟派本项目的项目负责人（一名）具有信息系统项目管理师证书、二级建造师或以上证书、弱电系统集成项目经理证书（高级）、高级网络与信息安全工程师证书，每个证书得1分，最高得4分。 |
|  |  |  | 2、投标供应商拟派本项目的技术负责人（一名）具有信息安全工程师证书、信息系统项目管理师证书、通信工程师（传输与接入方向）证书、网络工程师证书，每个证书得1分，最高得4分。 |
|  |  |  | 3、项目组成员具有售后服务管理师证书、系统集成项目管理工程师证书、技术维护硬件工程师（高级）证书、信息安全工程师证书，每具备1种证书得1分，最高得4分。 |
|  |  |  | 注：（①以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章；②提供以上人员在投标截止时间前6个月内任意一个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。） |
| 6 | 投入本项目使用的设备、车辆情况 | 8 | 根据供应商投入本项目使用的设备、车辆的种类和数量等，由评委进行打分（配备齐全满足项目需求的8分，基本齐全满足的5分，齐全性满足性差的3分） |
| 7 | 售后服务能力 | 6 | 针对本顶目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施，客户评价情况等，由评委进行打分。（提供方案完全满足项目要求的6分；基本满足项目要求的4分；不满足项目要求1分） |
|  |  | 3 | 投标人具有五星级商品售后服务认证证书的得3分，四星级商品售后服务认证证书的得1分。 |
| 8 | 同类项目业绩 | 2 | 供应商提供2021年1月1日以来同类项目业绩，每具有1个业绩得1分,最高得2分。 |
|  |  |  | 注：需提供合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 |

- 标项2：海经区交安设施建设维护项目（标项2）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 8 | 投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，信息技术服务运营维护标准符合性证书，信息安全管理体系认证证书，每提供1个证书得2分，最高得8分。注：须提供相关证明材料扫描件加盖公章，未提供不得分。 |
| 2 | 设备配置选型情况 | 22 | 针对本项目招标文件内容,对投标人提供的技术规格、服务条款及商务条款响应情况与招标文件要求的满足程度进行打分，“★”的指标每负偏离一项扣2分，其余指标每负偏离一项扣1分。 |
|  |  |  | 注：以上技术指标如出现偏离必须在《偏离表》中完整体现。 |
|  |  |  | 如要求提供检测报告或相关证明材料的，应按要求内容进行提供，否则按不满足或负偏离认定。 |
| 3 | 技术方案 | 8 | 根据供应商技术方案是否合理，所提供的结构图、流程图、系统图是否完整、准确，方案的内容是否符合实际需求进行打分（完全满足项目要求的8分；基本满足项目要求的6分；不满足项目要求3分）。 |
| 4 | 实施方案 | 8 | 项目实施方案，包括施工组织计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施，由评委进行打分（完全满足项目要求的8分；基本满足项目要求的6分；不满足项目要求3分）。 |
|  |  | 5 | 勘点设计能力，要求提供勘点阶段的勘点设计样单，由评委进行打分（勘点设计可行性高的5分，基本可行的3分，可行性差的1分）。 |
|  |  | 6 | 针对供应商对突发紧急事件处理能力，包含网络建设处置、视频监控的建设、故障处置、应急保障等应急解决能力，根据供应商提供的方案，由评委进行打分（合理可行的得6分，基本合理可行的得4分，合理性可行性差的得1分）。 |
| 5 | 技术支持 | 12 | 供应商项目组人员情况（项目负责人、技术负责人分别只能指定1人、不能同时兼任）： |
|  |  |  | 1、投标供应商拟派本项目的项目负责人（一名）具有信息系统项目管理师证书、二级建造师或以上证书、弱电系统集成项目经理证书（高级）、高级网络与信息安全工程师证书，每个证书得1分，最高得4分。 |
|  |  |  | 2、投标供应商拟派本项目的技术负责人（一名）具有信息安全工程师证书、信息系统项目管理师证书、通信工程师（传输与接入方向）证书、网络工程师证书，每个证书得1分，最高得4分。 |
|  |  |  | 3、项目组成员具有售后服务管理师证书、系统集成项目管理工程师证书、技术维护硬件工程师（高级）证书、信息安全工程师证书，每具备1种证书得1分，最高得4分。 |
|  |  |  | 注：（①以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章；②提供以上人员在投标截止时间前6个月内任意一个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。） |
| 6 | 售后服务能力 | 6 | 针对本顶目设置合理售后故障响应组织架构和响应时间的可行性方案，以及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，故障响应修复时间方式及保障措施，客户评价情况等，由评委进行打分。（提供方案完全满足项目要求的6分；基本满足项目要求的4分；不满足项目要求1分） |
|  |  | 3 | 投标人具有五星级商品售后服务认证证书的得3分，四星级商品售后服务认证证书的得1分。 |
| 7 | 同类项目业绩 | 2 | 根据供应商自2021年1月以来类似交通信号灯、电子警察、高清卡口类业绩（不含分包类项目合同）由评委进行打分，每具有1个业绩得1分,最高得2分。（提供合同扫描件加盖公章） |
|  |  |  | 注：需提供合同扫描件加盖公章，业绩认定时间以合同签订时间为准。 |

2、报价评分（20分）（权值20%）：

满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分20分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）等有关规定，对货物类项目投标产品为小型或微型企业生产的，工程、服务类项目由小型或微型企业承建、承接的，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即商务技术分与报价得分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。）向招标人推荐。

2、确定中标人

2.1招标人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

2.2如中标人放弃中标；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以依法视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

3、中标人确定后，招标人将在指定媒体公告中标结果，招标人向中标人发出中标通知书。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。