平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 （线上电子招投标） 项目名称:2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目 采购编号:JJCG-20250302 采购单位:平阳县综合行政执法局 联 系 人:郑女士 联系电话:13868861616 代理机构:嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司 联 系 人:杜先生 联系电话:0577-63808865 联系传真:0577-63188333 二零二五年三月

嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司关于2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目竞争性磋商采购公告

公告日期：2025年03月10日

项目概况：

2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年3月20日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JJCG-20250302

项目名称：2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：500000

最高限价（元）：500000

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：500000

简要规格描述：详见采购文件

备注：

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：同时具备：1、具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质，检测范围至少包含市政桥梁检测、地基基础工程检测；2、具有省级及以上计量主管部门颁发的含有市政道路、桥梁检测项目的CMA计量证书。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年3月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

方式：网上下载

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年3月20日  09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

五、响应文件开启

开启时间：2025年3月20日  09:00（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 2）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商须为政采云上本项目报名供应商。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县综合行政执法局

地    址：浙江省温州市平阳县人民路262号

传    真：/

项目联系人（询问）：郑女士

项目联系方式（询问）：13868861616

质疑联系人：苏先生

质疑联系方式：15858752158

2.采购代理机构信息

名    称：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司

地    址：平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室

传    真：0577-63188333

项目联系人（询问）：杜先生

项目联系方式（询问）：0577-63808865

质疑联系人：程先生

质疑联系方式：17705875019

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋 商 通 知（邀 请）书

嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司对2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

| 采购编号 | JJCG-20250302 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 响应文件的签章 | 电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 响应文件的形式 | 电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）； 注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室 杜先生 收 17705875019）。 |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司 机构地点：平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室 联系人：杜先生 联系电话：0577-63808865 联系传真：0577-63188333 |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 传真：0577-63889959 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密响应文件的 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间 | 2025年3月20日 09:00 |
| 磋商地点（评审地点） | 平阳县昆阳镇汉森世家一栋一单元401室（嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司） |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

竞争性磋商文件目录

第一部分   项目简介

第二部分   采购内容及技术要求

第三部分   供应商须知

第四部分   政府采购政策功能相关说明

第五部分   合同格式

第六部分   附件：投标文件格式

第七部分   确定成交供应商办法

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分 项目简介

一、项目简介

嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司受平阳县综合行政执法局委托，以竞争性磋商方式采购2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商提供的服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

- 城市道路检测、桥梁检测内容及要求

- 检测清单

1、道路清单

本次采购为：对下列城市道路进行1次常规检测，以及对下列部分道路进行脱空检测（脱空检测道路在项目实施过程中，由采购人确定）。具体城市道路清单如下：

| 序号 | 管养单位 | 道路名称 | 道路 类型 | 长度(m) | 宽度(m) | 起止点 | 是否有中央隔离带 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昆阳镇 |  |  |  |  |  |  | 44条 |
| 1 | 昆阳镇 | 人民路 |  | 1400 | 45 | 西起新104国道，东至平瑞路大转盘 | 有 |  |
| 2 | 昆阳镇 | 雅河北路 | 主干道 | 320 | 38 | 南起人民路，北至新104国道 |  |  |
| 3 | 昆阳镇 | 雅山大道 | 主干道 | 263 | 36 | 东起新104，西至高铁桥下 |  |  |
| 4 | 昆阳镇 | 兴良路 | 主干道 | 480 | 35 | 西起大转盘东至东垟河 |  |  |
| 5 | 昆阳镇 | 平瑞路 | 主干道 | 1500 | 33 | 南起新桥头，东至大转盘 |  |  |
| 6 | 昆阳镇 | 联东北路延伸段1 | 主干道 | 540 | 32 | 南起吉祥路，北至环城路 |  |  |
| 7 | 昆阳镇 | 联东北路延伸段2 | 主干道 | 1400 | 30 | 南起环城路，北至临区街 |  |  |
| 8 | 昆阳镇 | 惠工路 | 主干道 | 256 | 30 | 东起联东北路西至新104 |  |  |
| 9 | 昆阳镇 | 汇水河路 | 次干道 | 1290 | 29 | 南起县前广场，北至人民路 |  |  |
| 10 | 昆阳镇 | 体育场路 | 次干道 | 1300 | 28 | 东起公园路，西至新104 | 有 |  |
| 11 | 昆阳镇 | 联东北路 | 次干道 | 460 | 26 | 南起人民路，北至吉祥路 |  |  |
| 12 | 昆阳镇 | 解放北路 | 次干道 | 956.5 | 23 | 南起人民路，北至环城路 |  |  |
| 13 | 昆阳镇 | 吉祥路 | 次干道 | 820 | 22 | 西起解放北路，东至国道路 |  |  |
| 14 | 昆阳镇 | 振兴路 | 次干道 | 1200 | 21 | 南起前宕路，北至万石线 |  |  |
| 15 | 昆阳镇 | 东水门步行街 | 次干道 | 163 | 21 | 南起雅河路，北至横阳路 |  |  |
| 16 | 昆阳镇 | 汇水河北路 | 次干道 | 1000 | 20 | 南起人民路，北至高速出口 |  |  |
| 17 | 昆阳镇（城南） | 昆鳌大道 |  | 2382 | 45 | 北起凤凰山隧道（三排口），南至228国道连接线 | 有 |  |
| 18 | 昆阳镇（城南） | 平师路 | 次干道 | 1130 | 25 | 东起昆鳌大道，西至104国道 | 无 |  |
| 19 | 昆阳镇（城南） | 昆鳌路 | 主干道 | 1212 | 32 | 东起昆鳌大道，西至通福门 | 无 |  |
| 20 | 昆阳镇（城南） | 平鳌路 | 主干道 | 454 | 45 | 北起昆鳌大道，南至104国道 | 无 |  |
| 21 | 昆阳镇（城南） | 龙山路 | 次干道 | 1805 | 32 | 北起平氮路，南至228国道连接线 | 有 |  |
| 22 | 昆阳镇（城南） | 岩头路 | 次干道 | 816 | 25 | 东起B-8路，西至昆鳌大道 | 无 |  |
| 23 | 昆阳镇（城南） | 垟岙底路 | 次干道 | 1172 | 25 | 东起B-8路，西至昆鳌大道 | 无 |  |
| 24 | 昆阳镇（城南） | 牧垟下路 | 次干道 | 1006 | 32 | 东起B-8路，西至昆鳌大道 | 有 |  |
| 25 | 昆阳镇 | 前宕路 | 次干道 | 400 | 400 |  |  |  |
| 26 | 昆阳镇 | 鸣山路 | 次干道 | 687 | 687 |  |  |  |
| 27 | 昆阳镇 | 西校场路 | 次干道 | 161 | 161 |  |  |  |
| 28 | 昆阳镇（城东） | 永宁路（万鳌公路—经五路） | 次干道 | 984 | 25 |  |  | 平阳城投 |
| 29 | 昆阳镇（城东） | 经八路（万联路—迎宾大道） | 次干道 | 1800 | 40 |  |  |  |
| 30 | 昆阳镇（城东） | 三号路（昆宋公路—临区街） | 支路 | 725 | 20 |  |  |  |
|  |  | 三号路（长口河桥—迎宾大道） | 支路 | 1146.55 | 20 |  |  |  |
| 31 | 昆阳镇（城东） | 远东路（104国道—经八路） | 次干道 | 1930 | 25 |  |  |  |
| 32 | 昆阳镇（城东） | 经四路（会文路—昆宋大道） | 次干道 | 836 | 30 |  |  |  |
| 33 | 昆阳镇（城东） | 白垟路 | 次干道 | 488 | 30 |  |  |  |
| 34 | 昆阳镇（城东） | 万联路（飞鳌大道—存礼路） | 次干道 | 1240 | 20 |  |  |  |
| 35 | 昆阳镇（城东） | 环城东路（人民路—飞鳌大道） | 次干道 | 1355 | 36 |  |  |  |
| 36 | 昆阳镇（城东） | 经五路（昆宋大道—临区街） | 次干道 | 952 | 25 |  |  |  |
|  |  | 经五路（临区街—一环路） | 次干道 | 383.793 | 25 |  |  |  |
| 37 | 昆阳镇（城东） | 体育场路（老104国道—经四路） | 次干道 | 517 | 22 |  |  |  |
| 38 | 昆阳镇（城东） | 纬二十路（飞鳌大道—白垟路) | 次干道 | 389 | 12 |  |  |  |
| 39 | 昆阳镇（城东） | 兴工路（兴良路—吉祥路） | 次干道 | 290 | 20 |  |  |  |
| 40 | 昆阳镇（城东） | 凤凰路（飞鳌大道—存礼路） | 次干道 | 486 | 36 |  |  |  |
|  |  | 风凰路（人民路—经六路） | 次干道 | 1317.318 | 36 |  |  |  |
| 41 | 昆阳镇（城东） | 昆宋大道（老104国道——经十三路） | 次干道 | 3293.3 | 50 |  |  |  |
| 42 | 昆阳镇（城东） | 经六路（山洞口——西浦河） | 次干道 | 3387.5 | 44 |  |  |  |
| 43 | 昆阳镇（城东） | 横阳路（状元路）（东洋路—经六路） | 次干道 | 855 | 20 |  |  |  |
|  |  | 横阳东路（万鳌公路—平宋塘河-3） | 次干道 | 450 | 20 |  |  |  |
| 44 | 昆阳镇（城东） | A-13 路（104国道——规划A-2路） | 次干道 | 542 | 25 |  |  |  |
|  | 鳌江镇 |  |  |  |  |  |  | 11条 |
| 1 | 鳌江镇 | 环城路 | 次干道 | 2600 |  | 曙光路/鸽巢路 | 无 |  |
| 2 | 鳌江镇 | 园林路 | 次干道 | 3800 |  | 旺厂路/车站大道 | 无 |  |
| 3 | 鳌江镇 | 昆鳌大道 |  | 3200 |  | 车站大道/昆阳界 | 有 |  |
| 4 | 鳌江镇 | 兴鳌路 | 次干道 | 3400 |  | 浙鳌路/鸽巢路 | 无 |  |
| 5 | 鳌江镇 | 鸽巢路 | 主干道 | 3800 |  | 国道/胜利路 | 有 |  |
| 6 | 鳌江镇 | 车站大道 | 主干道 | 5600 |  | 动车站/鳌江四桥 | 无 |  |
| 7 | 鳌江镇 | 新河路 | 次干道 | 5600 |  | 务垟路/鳌江三桥 | 无 |  |
| 8 | 鳌江镇 | 广场路 | 次干道 | 1500 |  | 国道/车站大道 | 有 |  |
| 9 | 鳌江镇 | 曙光路 | 次干道 | 2200 |  | 国道/新河南路 | 无 |  |
| 10 | 鳌江镇 | 兴鳌西路 | 次干道 | 650 | 36 |  | 无 |  |
| 11 | 鳌江镇 | 西塘路 | 市政道路 | 340 | 36 |  | 无 |  |
|  | 水头镇 |  |  |  |  |  |  | 20条 |
| 1 | 水头镇 | 丹华北路 | 次干道 | 391 | 10 | 环城北路至泾川大道 | 否 |  |
| 2 | 水头镇 | 站西路 | 次干道 | 847 | 12 | 环城北路至寺前路 | 否 |  |
| 3 | 水头镇 | 育秀路 | 次干道 | 231 | 9 | 环城北路至泾川大道 | 否 |  |
| 4 | 水头镇 | 凤尾北路 | 次干道 | 586 | 9.5 | 环城北路至江山西路 | 否 |  |
| 5 | 水头镇 | 凤尾路 | 次干道 | 730 | 9.5 | 江山西路至小南桥 | 否 |  |
| 6 | 水头镇 | 二中北路 | 次干道 | 630 | 9.5 | 环城北路至江山西路 | 否 |  |
| 7 | 水头镇 | 站东路 | 次干道 | 780 | 10 | 环城北路至财富公馆 | 否 |  |
| 8 | 水头镇 | 泾川大道 | 主干道 | 2852 | 36 | 育秀路至泾川桥 | 是 |  |
| 9 | 水头镇 | 凤林南路 | 次干道 | 400 | 25 | 大转盘至小南二桥 | 是 |  |
| 10 | 水头镇 | 凤林北路 | 次干道 | 877 | 25 | 环城北路至大转盘 | 是 |  |
| 11 | 水头镇 | 青岱线 | 次干道 | 240 | 18 | 环城北路至凤湾村 | 否 |  |
| 12 | 水头镇 | 江山东路 | 主干道 | 2400 | 20 | 大转盘至泾川西路 | 否 |  |
| 13 | 水头镇 | 腾龙路 | 主干道 | 2580 | 20 | 育秀路至双川北路 | 否 |  |
| 14 | 水头镇 | 环城北路 | 主干道 | 3159 | 30 | 凤起路至环城大桥 | 是 |  |
| 15 | 水头镇 | 朝阳北路 | 次干道 | 170 | 10 | 环城北路至腾龙路 | 否 |  |
| 16 | 水头镇 | 朝阳南路 | 次干道 | 800 | 10 | 腾龙路至凤前路 | 否 |  |
| 17 | 水头镇 | 龙江北路 | 支路 | 450 | 20 |  |  |  |
| 18 | 水头镇 | 小南岛1号路 | 支路 | 250 | 18 |  |  |  |
| 19 | 水头镇 | 富阳东路延伸段 | 支路 | 450 | 18 |  |  |  |
| 20 | 水头镇 | 振德东路延伸段 | 支路 | 150 | 20 |  |  |  |
|  | 萧江镇 |  |  |  |  |  |  | 15条 |
| 1 | 萧江镇 | 环江路 | 主干道 | 1800 | 12 | 104国道-永乐路 | 否 |  |
| 2 | 萧江镇 | 萧振路 | 主干道 | 1256 | 18 | 104国道-环江路 | 否 |  |
| 3 | 萧江镇 | 永乐路 | 主干道 | 1480 | 18 | 104国道-双庆路 | 否 |  |
| 4 | 萧江镇 | 长宁路 | 次干道 | 1476 | 32 | 104国道-双庆南路 | 否 |  |
| 5 | 萧江镇 | 庄里路 | 次干道 | 1535 | 18 | 长兴路-康宁路 | 否 |  |
| 6 | 萧江镇 | 河滨西路 | 主干道 | 855 | 8 | 萧振路-大同路 | 否 |  |
| 7 | 萧江镇 | 河滨东路 | 主干道 | 1115 | 8 | 长兴路-长宁路 | 否 |  |
| 8 | 萧江镇 | 康宁路 | 主干道 | 865 | 32 | 长宁路-世纪大道 | 否 |  |
| 9 | 萧江镇 | 沧海路 | 次干道 | 1555 | 20 | 沿江路-时代路 | 否 |  |
| 10 | 萧江镇 | 双庆路 | 主干道 | 2340 | 12 | 双龙街-世纪大道 | 否 |  |
| 11 | 萧江镇 | 胜利路 | 次干道 | 500 | 12 | 建兴路-铁路边 | 否 |  |
| 12 | 萧江镇 | 和谐路 | 次干道 | 265 | 24 | 实验小学前 | 否 |  |
| 13 | 萧江镇 | 振兴街 | 主干道 | 1805 | 14 | 57省路-104国道 | 否 |  |
| 14 | 萧江镇 | 长宁南路 |  | 200 | 36 | 长宁路-世纪大道 |  |  |
| 15 | 萧江镇 | 中央大道 |  | 200 | 24 | 河滨路-双庆南路 |  |  |
|  | 万全镇 |  |  |  |  |  |  | 19条 |
| 1 | 万全镇 | 校前路 | 次干道 | 690.45 | 13.89 | 建设路起瑞安金光堡止 | 否 |  |
| 2 | 万全镇 | 建设路 | 主干道 | 315.55 | 8.31 | 振兴路起郑林路止 | 否 |  |
| 3 | 万全镇 | 郑林路 | 主干道 | 2755.8 | 12 | 104国道起瑞安南滨林郑路止 | 否 |  |
| 4 | 万全镇 | 振兴路 | 主干道 | 1270.4 | 12.2 | 郑林路起建设路止 | 是 |  |
| 5 | 万全镇 | 郑宋大道 | 主干道 | 1670.2 | 16.8 | 104国道起郑二村下里路止 | 否 |  |
| 6 | 万全镇 | 邮电南路 | 次干道 | 211.6 | 9.3 | 振兴路起郑楼镇前路止 | 否 |  |
| 7 | 万全镇 | 健康路 | 次干道 | 544.8 | 7.1 | 104国道起郑宋河止 | 否 |  |
| 8 | 万全镇 | 宋桥镇前街 | 主干道 | 2220.6 | 16.3 | 楼下街起张阁村路止 | 是 |  |
| 9 | 万全镇 | 粮油东路 | 次干道 | 387.1 | 14.5 | 104国道起粮油南路止 | 是 |  |
| 10 | 万全镇 | 万盛路 | 主干道 | 2255 | 19.1 | 章桥西活起张阁路止 | 否 |  |
| 11 | 万全镇 | 兴隆路 | 次干道 | 3010 | 18.3 | 郑林路起立邦合信止 | 否 |  |
| 12 | 万全镇 | 万达路 | 主干道 | 1232.5 | 16.7 | 104国道起飞鏊大道止 | 否 |  |
| 13 | 万全镇 | 万全镇宋桥片区一号路章桥段工程 | 市政道路 | 483 | 20 |  |  |  |
| 14 | 万全镇 | 万全镇宋桥片区二号路工程 | 市政道路 | 263 | 23 |  |  |  |
| 15 | 万全镇 | 万全镇中心区一号路建设工程 | 市政道路 | 202 | 18 |  |  |  |
| 16 | 万全镇 | 万全路（经四路--经六路） | 市政道路 | 389 | 18 |  |  |  |
| 17 | 万全镇 | 万全镇纬八路二期道路工程 | 市政道路 | 376 | 20 |  |  |  |
| 18 | 万全镇 | 万全镇长春路道路 | 市政道路 | 620 | 19 |  |  |  |
| 19 | 万全镇 | 万全镇经四路 | 市政道路 | 870 | 20 |  |  |  |
|  | 腾蛟镇 |  |  |  |  |  |  | 11条 |
| 1 | 腾蛟镇 | 城中路 | 主干道 | 550 | 15 | 镇小路-凤翔路 | 无 |  |
| 2 | 腾蛟镇 | 城中东路 | 主干道 | 350 | 15 | 凤翔路-环溪路 | 无 |  |
| 3 | 腾蛟镇 | 凤翔路 | 主干道 | 800 | 13 | 57省道-凤鹤路 | 无 |  |
| 4 | 腾蛟镇 | 腾龙路 | 主干道 | 1100 | 11 | 凤翔路-57省道 | 无 |  |
| 5 | 腾蛟镇 | 凤鹤路 | 主干道 | 300 | 9 | 凤翔路-腾带桥头 | 无 |  |
| 6 | 腾蛟镇 | 龙飞路 | 次干道 | 450 | 10 | 凤鹤路-腾蛟卫生院 | 无 |  |
| 7 | 腾蛟镇 | 龙飞南路 | 次干道 | 300 | 10 | 57省道-联安路 | 无 |  |
| 8 | 腾蛟镇 | 环溪路 | 次干道 | 700 | 9 | 57省道-凤鹤路 | 无 |  |
| 9 | 腾蛟镇 | 邮电路 | 次干道 | 500 | 13 | 57省道-腾龙路 | 无 |  |
| 10 | 腾蛟镇 | 昌荣路 | 次干道 | 1100 | 12 | 57省道-腾龙路 | 无 |  |
| 11 | 腾蛟镇 | 镇小路 | 次干道 | 350 | 12 | 57省道-昌荣路 | 无 |  |
|  | 麻步镇 |  |  |  |  |  |  | 20条 |
| 1 | 麻步镇 | 大桥路 | 次干道 | 350 | 8 | 麻步大桥-新河路 | 否 |  |
| 2 | 麻步镇 | 邮电路 | 次干道 | 542 | 7.5 | 光明路-下埠街 | 否 |  |
| 3 | 麻步镇 | 光明路 | 次干道 | 182 | 7 | 大桥路-邮电街 | 否 |  |
| 4 | 麻步镇 | 新河路 | 主干道 | 950 | 12-18 | 麻步二桥-万安街 | 否 |  |
| 5 | 麻步镇 | 玉泉路 | 次干道 | 420 | 12 | 新河路-57复线 | 否 |  |
| 6 | 麻步镇 | 兴茂路 | 次干道 | 133 | 6.8 | 新河路-中街 | 否 |  |
| 7 | 麻步镇 | 万安、永安街 | 次干道 | 1200 | 6-8 | 新河路-港埠大道 | 否 |  |
| 8 | 麻步镇 | 中街 | 次干道 | 250 | 8 | 大桥路-永安街 | 否 |  |
| 9 | 麻步镇 | 菜场街 | 次干道 | 275 | 14 | 邮电街-永安街 | 否 |  |
| 10 | 麻步镇 | 镇前路 | 次干道 | 1350 | 8-12 | 永安街-104西过境 | 否 |  |
| 11 | 麻步镇 | 经七路 | 次干道 | 620 | 12 | 永安街-新河路 | 否 |  |
| 12 | 麻步镇 | 纬五路 | 次干道 | 200 | 18 | 经七路至港埠大道 | 否 |  |
| 13 | 麻步镇 | 港埠大道 | 主干道 | 1800 | 20 | 麻步三桥-57复线 | 否 |  |
| 14 | 麻步镇 | 康乐路 | 次干道 | 470 | 12 | 树贤路-s230省道 | 否 |  |
| 15 | 麻步镇 | 树贤路 | 主干道 | 3300 | 9 | 岙底-上周 | 否 |  |
| 16 | 麻步镇 | 兴贤中路 | 次干道 | 680 | 15 | 康乐路-双江路 | 否 |  |
| 17 | 麻步镇 | 树新路 | 次干道 | 425 | 12 | 树贤路-s230省道 | 否 |  |
| 18 | 麻步镇 | 学前路 | 次干道 | 433 | 12 | 树新路-s230省道 | 否 |  |
| 19 | 麻步镇 | 树康路 | 次干道 | 120 | 10 | 康乐路-树新路 | 否 |  |
| 20 | 麻步镇 | 双江路 | 市政道路 | 460 | 14 |  | 否 |  |
|  | 海西镇 |  |  |  |  |  |  | 24条 |
| 1 | 海西镇 | 海滨东路 | 主干道 | 386 | 13.5 | 车站至公园南路 | 否 |  |
| 2 | 海西镇 | 海滨中路 | 主干道 | 145 | 14.5 | 公园南路至聚乐路 | 否 |  |
| 3 | 海西镇 | 海滨西路 | 主干道 | 585 | 15 | 聚乐路至中学前路 | 否 |  |
| 4 | 海西镇 | 公园南路 | 主干道 | 300 | 16.5 | 海滨中路至城新路 | 否 |  |
| 5 | 海西镇 | 公园北路 | 主干道 | 268 | 14 | 海滨中路至杨北老人亭 | 否 |  |
| 6 | 海西镇 | 横杨路 | 主干道 | 562 | 24 | 杨北老人亭至平海大道 | 否 |  |
| 7 | 海西镇 | 聚乐路 | 主干道 | 160 | 8 | 城新路至河边 | 否 |  |
| 8 | 海西镇 | 古楼路 | 主干道 | 220 | 12 | 城新路至平宋西路 | 否 |  |
| 9 | 海西镇 | 平宋西路 | 主干道 | 1260 | 21 | 聚乐路至新界 | 否 |  |
| 10 | 海西镇 | 中学前路 | 主干道 | 200 | 12 | 菜场后停车场至桥头 | 否 |  |
| 11 | 海西镇 | 学前西路1 | 次干道 | 230 | 8 | 聚乐路至公园北路 | 否 |  |
| 12 | 海西镇 | 平宋中路 | 次干道 | 150 | 12.5 | 聚乐路至公园南路 | 否 |  |
| 13 | 海西镇 | 幼儿园前路 | 次干道 | 112 | 12 | 公园南路至大众南路 | 否 |  |
| 14 | 海西镇 | 河边东路 | 次干道 | 576 | 3 | 城新路至宋阁路 | 否 |  |
| 15 | 海西镇 | 河边西路 | 次干道 | 460 | 3 | 城新路至宋阁路 | 否 |  |
| 16 | 海西镇 | 大众南路 | 次干道 | 305 | 11 | 海滨东路至环城路 | 否 |  |
| 17 | 海西镇 | 建新路 | 次干道 | 312 | 9 | 城新路至海滨中路 | 否 |  |
| 18 | 海西镇 | 新城路 | 次干道 | 110 | 25 | 聚乐路至建新路 | 否 |  |
| 19 | 海西镇 | 大众中路 | 次干道 | 145 | 10 | 聚乐路至公园南路 | 否 |  |
| 20 | 海西镇 | 大众南路1 | 次干道 | 96 | 7 | 公园南路至大众南路 | 否 |  |
| 21 | 海西镇 | 城新路 | 次干道 | 438 | 8 | 大众南路至古楼路 | 否 |  |
| 22 | 海西镇 | 新建路 | 次干道 | 160 | 14 | 菜场口至河边西路 | 否 |  |
| 23 | 海西镇 | 菜场路 | 次干道 | 62 | 12 | 河边西路至聚乐路 | 否 |  |
| 24 | 海西镇 | 建设路 | 次干道 | 290 | 12 | 中学前路至河边西路 | 否 |  |
|  | 南雁镇 |  |  |  |  |  |  | 14条 |
| 1 | 南雁镇 | 南雁大街 | 主干道 | 1300 | 10.2 | 三角埕-东门大桥 | 否 |  |
| 2 | 南雁镇 | 镇中路 | 主干道 | 145 | 6 | 新街转盘-南雁大街 | 否 |  |
| 3 | 南雁镇 | 镇中北路 | 主干道 | 395 | 6 | 祥和大桥-南雁大街 | 否 |  |
| 4 | 南雁镇 | 雁荡北路 | 主干道 | 1400 | 6 | 山门交界-三角埕 | 否 |  |
| 5 | 南雁镇 | 雁荡南路 | 主干道 | 1400 | 6 | 三角埕-溪南老桥 | 否 |  |
| 6 | 南雁镇 | 南雁新街 | 次干道 | 850 | 7.25 | 农商银行-东门大桥 | 否 |  |
| 7 | 南雁镇 | 东门古街 | 次干道 | 390 | 6.5 | 新街转盘-交溪路 | 否 |  |
| 8 | 南雁镇 | 兴雁路 | 次干道 | 620 | 9 | 南雁大街-雁山桥（下新厝） | 否 |  |
| 9 | 南雁镇 | 雁东北路 | 次干道 | 190 | 6.5 | 水井头-南雁大街 | 否 |  |
| 10 | 南雁镇 | 雁东路 | 次干道 | 190 | 6.5 | 南雁大街-东门古街 | 否 |  |
| 11 | 南雁镇 | 菜场路 | 次干道 | 190 | 6 | 南雁大街-农贸市场 | 否 |  |
| 12 | 南雁镇 | 鸿雁路 | 次干道 | 560 | 5 | 横溪桥头-宋井公司 | 否 |  |
| 13 | 南雁镇 | 环溪路 | 次干道 | 697 | 8 |  |  |  |
| 14 | 南雁镇 | 兴雁路 | 次干道 | 1116 | 8 |  |  |  |
|  | 山门镇 |  |  |  |  |  |  | 16条 |
| 1 | 山门镇 | 红源路 | 次干道 | 554 | 7.48 | 山门大桥至山门二桥 | 否 |  |
| 2 | 山门镇 | 光明路 | 次干道 | 327 | 6 | 慧安路至梅下线 | 否 |  |
| 3 | 山门镇 | 曙光路 | 次干道 | 368 | 6 | 慧安路至梅下线 | 否 |  |
| 4 | 山门镇 | 宝山路 | 次干道 | 343 | 6 | 慧安路至梅下线 | 否 |  |
| 5 | 山门镇 | 环城路 | 次干道 | 659 | 7 | 平西路至平西路 | 否 |  |
| 6 | 山门镇 | 兴贸路 | 次干道 | 132 | 3.77 | 平西路至环城路 | 否 |  |
| 7 | 山门镇 | 沿溪街 | 次干道 | 271 | 3.54 | 兴贸路至镇前街 | 否 |  |
| 8 | 山门镇 | 镇前街 | 次干道 | 516 | 5.88 | 占山线至梅下线 | 否 |  |
| 9 | 山门镇 | 新园街 | 次干道 | 319 | 7.94 | 红源路至文昌街 | 否 |  |
| 10 | 山门镇 | 联通路 | 次干道 | 141 | 3.97 | 红源路至新龙路 | 否 |  |
| 11 | 山门镇 | 文笔街 | 次干道 | 153 | 7.08 | 镇前街至环城路 | 否 |  |
| 12 | 山门镇 | 新龙路 | 次干道 | 295 | 8 | 环城路至梅下线 | 否 |  |
| 13 | 山门镇 | 凤翔路 | 次干道 | 277 | 11.9 | 环城路至永兴路 | 否 |  |
| 14 | 山门镇 | 永兴路 | 次干道 | 307 | 8 | 占山线至梅下线 | 否 |  |
| 15 | 山门镇 | 文昌街 | 次干道 | 91 | 5.7 | 邮电路至梅下线 | 否 |  |
| 16 | 山门镇 | 经一路 | 次干道 | 443 | 13 |  | 否 |  |
|  | 顺溪镇 |  |  |  |  |  |  | 3条 |
| 1 | 顺溪镇 | 仰矾线(兴顺路） | 主干道 | 6000 | 7.5 | 溪南村-眉峰桥 | 无 |  |
| 2 | 顺溪镇 | 镇前路 | 次干道 | 350 | 7 | 水口桥-菜场街 | 无 |  |
| 3 | 顺溪镇 | 望眉路 | 次干道 | 690 | 7 | 菜场-眉峰桥 | 无 |  |
|  | 凤卧镇 |  |  |  |  |  |  | 2条 |
| 1 | 凤卧镇 | 平凤路 | 主干道 | 1500 | 7 | 红军桥至刘英桥 | 无 |  |
| 2 | 凤卧镇 | 镇前街 | 次干道 | 150 | 7 | 平凤路至凤翱路 | 无 |  |
|  | 闹村乡 |  |  |  |  |  |  | 2条 |
| 1 | 闹村乡 | 闹村中路 | 次干道 | 900 | 6 | 龙中村（欧美佳厂）---西垟桥 | 否 |  |
| 2 | 闹村乡 | 闹村南路 | 次干道 | 300 | 6 | 西垟桥---南阳村界线 | 否 |  |
|  | 滨海新区 |  |  |  |  |  |  | 8条 |
| 1 | 滨海新区 | 平海大道 | 主干道 | 2100 | 40 | 起：农村路 止：滨海路 | 有 |  |
| 2 | 滨海新区 | 新阳路 | 次干道 | 1800 | 24 | 起：海润路 止：滨海路 | 无 |  |
| 3 | 滨海新区 | 新滨路 | 主干道 | 1800 | 36 | 起：海润路 止：滨海路 | 有 |  |
| 4 | 滨海新区 | 新园路 | 主干道 | 1600 | 36 | 起：海润路 止：滨海路 | 有 |  |
| 5 | 滨海新区 | 海润路 | 次干道 | 3000 | 24 | 起：瑞安交界处 止：融合路 | 无 |  |
| 6 | 滨海新区 | 海泽路 | 主干道 | 2900 | 36 | 起：瑞安交界处 止：融合路 | 有 |  |
| 7 | 滨海新区 | 海昌路 | 次干道 | 2500 | 24 | 起：瑞安交界处 止：新园路 | 无 |  |
| 8 | 滨海新区 | 滨海路 | 主干道 | 2700 | 36 | 起：瑞安交界处 止：融合路 | 有 |  |
| 合计 |  |  |  | 207738.961 |  |  |  |  |
| 注： 1、以上城市道路均需做常规检测，脱空检测的城市道路数量则由采购人根据常规检测结果按实际需求另行安排。 2、以上城市道路长度、宽度仅做为参考，可能存在部分偏差，具体城市道路实际数据建议投标人自行踏勘，供应商在报价时应考虑该部分风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、桥梁清单

本次采购为：对下列城市桥梁进行1次常规检测，（桥梁结构检测在项目实施过程中，由采购人确定）。具体城市桥梁清单如下：

| 序号 | 管养单位 | 桥梁名称 | 桥梁所在路 | 长度 | 宽度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昆阳镇 |  |  |  |  | 60座 |
| 1 | 昆阳镇 | 二杆桥 | 解放北路凤湖公园旁 | 68 | 24.3 |  |
| 2 | 昆阳镇 | 塘河桥 | 人民路锦秀富园前 | 117 | 15.6 |  |
| 3 | 昆阳镇 | 洋水台桥 | 安海大厦前104国道 | 33.05 | 16.46 |  |
| 4 | 昆阳镇 | 西马路桥 | 隧洞东路与西马路路口 | 13．2 | 6.94 |  |
| 5 | 昆阳镇 | 雅河桥 | 雅河路 | 15 | 21.14 |  |
| 6 | 昆阳镇 | 横阳西桥 | 水涛河和隧洞河分界处 | 15 | 22.47 |  |
| 7 | 昆阳镇 | 健龙桥 | 雅河路-顺达路 | 20.7 | 15 |  |
| 8 | 昆阳镇 | 歇脚亭桥 | 歇脚亭-车站南路 | 20 | 13 |  |
| 9 | 昆阳镇 | 细龙桥 | 横阳东路-横阳路 | 39 | 15.25 |  |
| 10 | 昆阳镇 | 兴良路桥 | 兴良路-绿洲花苑 | 39 | 46.16 |  |
| 11 | 昆阳镇 | 万联路桥 | 万联路-红墅湾 | 48.6 | 20.47 |  |
| 12 | 昆阳镇 | 横阳东路桥 | 横阳东路-新昆二中 | 61.62 | 21.22 |  |
| 13 | 昆阳镇 | 岱桩桥 | 平瑞路 | 15.9 | 32 |  |
| 14 | 昆阳镇 | 北门桥 | 解北至后洋路 | 19 | 7.5 |  |
| 15 | 昆阳镇 | 清明桥 | 后垟殿旁边 | 17.8 | 7.6 |  |
| 16 | 昆阳镇 | 吉塘桥 | 三中凌志旁边 | 40 | 38.02 |  |
| 17 | 昆阳镇 | 栏杆桥 | 解放北路吉祥院边 | 43.1 | 24.3 |  |
| 18 | 昆阳镇 | 雅山天桥 | 新104九凰隧洞口 | 98.6 | 4 |  |
| 19 | 昆阳镇 | 三中天桥 | 人民路 | 49 | 4.3 |  |
| 20 | 昆阳镇 | 解放路交通桥 | 北门牌坊边 | 5 | 29.96 |  |
| 21 | 昆阳镇 | 汇水河交通桥 | 汇水河路公厕边 | 15 | 49.5 |  |
| 22 | 昆阳镇 | 汇水河北二桥 | 汇水河北路镇政府边 | 66.1 | 22.46 |  |
| 23 | 昆阳镇 | 汇水河北一桥 | 汇水河北路高速出口 | 42.7 | 15.5 |  |
| 24 | 昆阳镇 | 东吊桥（东门横街石桥） | 东门横街 | 4.64 | 3.45 |  |
| 25 | 昆阳镇 | 公园路一号桥 | 公园路三和酒店之前， 镇政府边近人民路 | 13.8 | 18.96 |  |
| 26 | 昆阳镇 | 公园路二号桥 | 公园路三和酒店之前， 镇政府后近大自然 | 62 | 20.54 |  |
| 27 | 昆阳镇 | 公园路三号桥 | 公园路体育场口置信边 | 39 | 20.5 |  |
| 28 | 昆阳镇 | 公园路四号桥 | 公园路实验小学边近新104国道 | 30.2 | 20.6 |  |
| 29 | 昆阳镇 | 象口桥 | 联东北路 | 56 | 30.08 |  |
| 30 | 昆阳镇 | 利农桥 | 联东北路 | 42 | 30.82 |  |
| 31 | 昆阳镇 | 宕寮桥 | 吉祥路 | 30 | 30.29 |  |
| 32 | 昆阳镇（城南） | 104国道南连接线1号桥 | 104国道与昆鳌大道交叉处 | 30 | 37.46 |  |
| 33 | 昆阳镇（城南） | 带谷桥 | 带谷桥路 | 6.6 | 4.6 |  |
| 34 | 昆阳镇（城南） | 宕洋坦桥 | 武校对面 | 40 | 9.53 |  |
| 35 | 昆阳镇（城南） | 师范路隧洞桥 | 九凰隧洞 | 11 | 16.36 |  |
| 36 | 昆阳镇（城南） | 万联东路一号桥 | 万联东路 | 48 | 20.5 |  |
| 37 | 昆阳镇（城南） | 白垟路一号桥 | 白垟路 | 39 | 30.5 |  |
| 38 | 昆阳镇（城南） | 长口河桥梁 | 东川路 | 20 | 20.5 |  |
| 39 | 昆阳镇（城东） | 横阳桥 | 状元路 | 60 | 20.56 |  |
| 40 | 昆阳镇（城东） | 新桥 | 远东路 | 49 | 26.34 |  |
| 41 | 昆阳镇（城东） | 前河桥 | 平甫路 | 20 | 25.65 |  |
| 42 | 昆阳镇（城东） | 上童桥 | 环城东路 | 39.68 | 36.44 |  |
| 43 | 昆阳镇（城东） | 下童桥 | 环城东路 | 53 | 36.44 |  |
| 44 | 昆阳镇（城东） | 文昌桥 | 文昌路 | 160 | 30.44 |  |
| 45 | 昆阳镇（城东） | 白垟二号桥 | 白垟路 | 29.15 | 7.02 |  |
| 46 | 昆阳镇（城东） | 万联东路二号桥 | 万联东路 | 20.6 | 19.83 |  |
| 47 | 昆阳镇（城东） | 龙山路1号桥 | 昆阳镇龙山路 | 39 | 39 |  |
| 48 | 昆阳镇（城东） | 龙山路2号桥 | 昆阳镇龙山路 | 32 | 20 |  |
| 49 | 昆阳镇（城东） | 岩头路1号桥 | 昆阳镇岩头路 | 39 | 25 |  |
| 50 | 昆阳镇（城东） | 牧垟新河桥 | 昆阳镇岩头路 | 16 | 25 |  |
| 51 | 昆阳镇（城东） | 远东路二期3号桥 | 远东路二期 | 48 | 25 |  |
| 52 | 昆阳镇（城东） | 经八路1号桥 | 经八路 | 54 | 40 |  |
| 53 | 昆阳镇（城东） | 经八路2号桥 | 经八路 | 39 | 40 |  |
| 54 | 昆阳镇（城东） | 经八路3号桥 | 经八路 | 58 | 40 |  |
| 55 | 昆阳镇（城东 | 西塘河-2桥 | A-13路 | 52 | 25 |  |
| 56 | 昆阳镇（城东 | 万垟桥 | 凤凰路 | 48 | 36 |  |
| 57 | 昆阳镇（城东 | 雅上桥 | 经五路 | 48 | 25 |  |
| 58 | 昆阳镇（城东 | 一号桥 | 三号路 | 48 | 20 |  |
| 59 | 昆阳镇（城东 | 二号桥 | 三号路 | 60 | 20 |  |
| 60 | 昆阳镇（城东 | 一号桥 | 横阳东路（万鳌公路-平宋塘河-3） | 65 | 20 |  |
|  | 鳌江镇 |  |  |  |  | 94座 |
| 1 | 鳌江镇 | 望江桥 | 整江五中南 | 25 | 15.04 |  |
| 2 | 鳌江镇 | 兴鳌桥 | 兴鳌西路 | 30 | 14.16 |  |
| 3 | 鳌江镇 | 兴鳌桥边无名桥 | 兴鳌桥旁 | 10.1 | 2.33 |  |
| 4 | 鳌江镇 | 曙西桥 | 曙西路 | 27 | 12.94 |  |
| 5 | 鳌江镇 | 荆钱桥 | 荆钱路 | 30 | 11.5 |  |
| 6 | 鳌江镇 | 新西桥 | 园林路 | 33.9 | 15.52 |  |
| 7 | 鳌江镇 | 殿前桥 | 园林路 | 7.8 | 2.78 |  |
| 8 | 鳌江镇 | 七星桥 | 鳌兴中路 | 22 | 12.05 |  |
| 9 | 鳌江镇 | 仙蝶桥 | 七星桥旁 | 34 | 3.6 |  |
| 10 | 鳌江镇 | 曙东桥 | 曙东路 | 24 | 12.6 |  |
| 11 | 鳌江镇 | 古鳌桥 | 新河中路 | 30.35 | 14.6 |  |
| 12 | 鳌江镇 | 园林桥 | 园林路 | 24 | 15.16 |  |
| 13 | 鳌江镇 | 店下桥 | 浦下路 | 18 | 13.5 |  |
| 14 | 鳌江镇 | 环城桥 | 环城路 | 30 | 19.1 |  |
| 15 | 鳌江镇 | 浦东桥 | 新河北路 | 25 | 20.04 |  |
| 16 | 鳌江镇 | 东风桥 | 东方路 | 20.75 | 6.95 |  |
| 17 | 鳌江镇 | 如意桥 | 吉祥路 | 22 | 19.4 |  |
| 18 | 鳌江镇 | 和祥桥 | 鹤祥路 | 36 | 16.22 |  |
| 19 | 鳌江镇 | 吉祥桥 | 吉祥路 | 24 | 15.56 |  |
| 20 | 鳌江镇 | 鹤祥桥 | 鹤祥东路 | 24 | 13.7 |  |
| 21 | 鳌江镇 | 新河中路1桥 | 新河中路 | 24 | 12.61 |  |
| 22 | 鳌江镇 | 新河中路2桥 | 新河中路 | 12.4 | 12.75 |  |
| 23 | 鳌江镇 | 柳下桥 | 柳下路 | 21 | 11 |  |
| 24 | 鳌江镇 | 玉河桥 | 园林路 | 33 | 20.54 |  |
| 25 | 鳌江镇 | 种玉桥（车站大道） | 车站大道 | 36 | 40.7 |  |
| 26 | 鳌江镇 | 种玉桥（园林路） | 园林路 | 24.6 | 17.94 |  |
| 27 | 鳌江镇 | 玉莲桥 | 通莲路 | 20 | 16.96 |  |
| 28 | 鳌江镇 | 蓝莊大桥 | 兴鳌中路 | 32 | 28.16 |  |
| 29 | 鳌江镇 | 兴鳌东路1桥 | 兴鳌东路 | 6.8 | 13.82 |  |
| 30 | 鳌江镇 | 兴螯东路2桥 | 兴整东路 | 24.6 | 12.44 |  |
| 31 | 鳌江镇 | 金益桥 | 胜利路 | 25.7 | 60.04 |  |
| 32 | 鳌江镇 | 曹柳桥 | 河滨西路 | 19 | 9.6 |  |
| 33 | 鳌江镇 | 长乐桥 | 河滨西路 | 30 | 3.51 |  |
| 34 | 鳌江镇 | 车站大道1桥 | 车站大道 | 31 | 60.3 |  |
| 35 | 鳌江镇 | 旭东桥 | 车站大道 | 33 | 33.58 |  |
| 36 | 鳌江镇 | 登龙桥 | 车站大道 | 30 | 41.08 |  |
| 37 | 鳌江镇 | 万达（车站大道）门口桥 | 万达门口 | 24.6 | 60 |  |
| 38 | 鳌江镇 | 蓝田南桥 | 车站大道 | 21 | 40.68 |  |
| 39 | 鳌江镇 | 昆鳌大道1桥 | 昆鳌大道 | 22 | 41.2 |  |
| 40 | 鳌江镇 | 志澄路2号桥 | 志澄路 | 10.6 | 20.36 |  |
| 41 | 鳌江镇 | 志澄路3号桥 | 志澄路 | 33.7 | 20.45 |  |
| 42 | 鳌江镇 | 1号通莲桥 | 站前路 | 30.7 | 20.32 |  |
| 43 | 鳌江镇 | 岳巢新村路1号桥 | 岳巢新村路 | 43 | 25.16 |  |
| 44 | 鳌江镇 | 园林东桥 | 园林东路 | 24 | 28.44 |  |
| 45 | 鳌江镇 | 鳌腾桥 | 邮电路 | 16 | 16.2 |  |
| 46 | 鳌江镇 | 印务桥 | 印务路 | 26.2 | 14.5 |  |
| 47 | 鳌江镇 | 雁门桥 | 雁门路 | 18.5 | 14.24 |  |
| 48 | 鳌江镇 | 兴鳌中路1号桥 | 兴鳌中路 | 49.1 | 37.56 |  |
| 49 | 鳌江镇 | 兴鳌中路2号桥 | 兴鳌中路 | 74.8 | 37.56 |  |
| 50 | 鳌江镇 | 腾飞桥 | 兴鳌中路 | 30.8 | 28 |  |
| 51 | 鳌江镇 | 兴鳌东路3号桥 | 兴鳌东路 | 40 | 12.94 |  |
| 52 | 鳌江镇 | 新河桥 | 新河南路 | 3.1 | 7.52 |  |
| 53 | 鳌江镇 | 鹤河桥 | 新河北路 | 48 | 38 |  |
| 54 | 鳌江镇 | 康乐桥 | 西垟路 | 28 | 27.09 |  |
| 55 | 鳌江镇 | 福寿桥 | 西垟路 | 49 | 25.4 |  |
| 56 | 鳌江镇 | 万达门口桥 | 万达广场门口，经五路西边 | 39.7 | 20.5 |  |
| 57 | 鳌江镇 | 2号通莲桥 | 通莲路 | 30.6 | 13.63 |  |
| 58 | 鳌江镇 | 曙光中路1号桥 | 曙光中路 | 13.3 | 8.62 |  |
| 59 | 鳌江镇 | 詹家河桥 | 曙东路 | 16.6 | 20.96 |  |
| 60 | 鳌江镇 | 后岸河桥 | 曙东路 | 26.3 | 21.14 |  |
| 61 | 鳌江镇 | 前河桥 | 曙东路 | 16.7 | 20.3 |  |
| 62 | 鳌江镇 | 蔬港大道1号桥 | 蔬港大道 | 101 | 38.32 |  |
| 63 | 鳌江镇 | 胜利天桥 | 胜利路 | 62.0 | 5.0 |  |
| 64 | 鳌江镇 | 兴浦桥 | 浦发路 | 30.9 | 16.43 |  |
| 65 | 鳌江镇 | 横河桥 | 柳下路 | 13.4 | 22.08 |  |
| 66 | 鳌江镇 | 柳北桥 | 柳下北路 | 28 | 20.66 |  |
| 67 | 鳌江镇 | 柳王桥 | 柳王街 | 12 | 3 |  |
| 68 | 鳌江镇 | 昆鳌大道2号桥 | 昆鳌大道 | 26.2 | 41.2 |  |
| 69 | 鳌江镇 | 昆鳌大道3号桥 | 昆鳌大道 | 35.2 | 41.72 |  |
| 70 | 鳌江镇 | 昆鳌大道4号桥 | 昆鳌大道 | 33.3 | 40.12 |  |
| 71 | 鳌江镇 | 昆鳌大道5号桥 | 昆鳌大道 | 20.4 | 42.14 |  |
| 72 | 鳌江镇 | 昆鳌大道6号桥 | 昆鳌大道 | 35.2 | 41.72 |  |
| 73 | 鳌江镇 | 昆鳌大道7号桥 | 昆鳌大道 | 21 | 41.86 |  |
| 74 | 鳌江镇 | 经五路1号桥 | 经五路 | 24.5 | 24.78 |  |
| 75 | 鳌江镇 | 塘河木桥 | 火车站大道 | 39.7 | 37.93 |  |
| 76 | 鳌江镇 | 1号孙家垟桥 | 环城路 | 35 | 25.1 |  |
| 77 | 鳌江镇 | 环城路1号桥 | 环城路 | 27 | 20.78 |  |
| 78 | 鳌江镇 | 环城路2号桥 | 环城路 | 21 | 25.36 |  |
| 79 | 鳌江镇 | 外浦桥 | 环城路 | 33.7 | 19.06 |  |
| 80 | 鳌江镇 | 鳌中路3号桥 | 华鸿香缇原墅附近 | 40.1 | 15.9 |  |
| 81 | 鳌江镇 | 下桥 | 海关路（下桥小区附近） | 26.15 | 20.7 |  |
| 82 | 鳌江镇 | 塘河三桥 | 广场路 | 30.7 | 29.9 |  |
| 83 | 鳌江镇 | 蓝田东桥 | 鸽巢路 | 39 | 30.58 |  |
| 84 | 鳌江镇 | 龙翔桥 | 鸽巢路 | 34 | 30.66 |  |
| 85 | 鳌江镇 | 鸽巢路1号桥 | 鸽巢路 | 49 | 30.6 |  |
| 86 | 鳌江镇 | 塘河五桥 | 车站大道 | 26.4 | 39.4 |  |
| 87 | 鳌江镇 | 曾宅桥 | 曾宅路 | 49.1 | 20.5 |  |
| 88 | 鳌江镇 | 滨江桥 | 滨江大道 | 120 | 39.62 |  |
| 89 | 鳌江镇 | 鳌中路1号桥 | 鳌中路 | 16.8 | 24.5 |  |
| 90 | 鳌江镇 | 鳌中路2号桥 | 鳌童时代幼儿园附近 | 20.8 | 20.3 |  |
| 91 | 鳌江镇 | 2号孙家垟桥 | 1号孙家垟桥边上 | 17.74 | 4.28 |  |
| 92 | 鳌江镇 | 旺厂桥 | 兴鳌西路 | 30 | 36 |  |
| 93 | 鳌江镇 | 繁荣桥 | 兴鳌西路 | 30 | 36 |  |
| 94 | 鳌江镇 | 兴旺桥 | 兴鳌西路 | 20 | 36 |  |
|  | 水头镇 |  |  |  |  | 6座 |
| 1 | 水头镇 | 金凤桥 | 油车路 | 59 | 10.82 |  |
| 2 | 水头镇 | 仕静桥 | 仕静村 | 21.1 | 9.78 |  |
| 3 | 水头镇 | 径川桥 | 径川路 | 50 | 17.68 |  |
| 4 | 水头镇 | 埠头桥 | 南溪路 | 28 | 7.42 |  |
| 5 | 水头镇 | 金鸡桥 | 上街 | 28 | 8.6 |  |
| 6 | 水头镇 | 环城北路凤卧溪桥 | 环城北路与凤卧溪交汇处 | 165 | 37 |  |
|  | 萧江镇 |  |  |  |  | 21座 |
| 1 | 萧江镇 | 长宁桥 | 长宁路 | 49 | 20.6 |  |
| 2 | 萧江镇 | 萧江大桥 | 永乐路 | 52 | 15.68 |  |
| 3 | 萧江镇 | 桔坡大桥 | 古院路 | 50.7 | 9.6 |  |
| 4 | 萧江镇 | 诚信桥 | 长宁路 | 14.1 | 33.2 |  |
| 5 | 萧江镇 | 沧海桥 | 沧海路 | 10 | 15 |  |
| 6 | 萧江镇 | 桑田桥 | 桑田路 | 14 | 15.65 |  |
| 7 | 萧江镇 | 河滨桥 | 河滨路 | 11 | 9.14 |  |
| 8 | 萧江镇 | 庄里桥 | 庄里路 | 14.6 | 15.4 |  |
| 9 | 萧江镇 | 丽江大桥 | 昌盛路 | 14.5 | 13.5 |  |
| 10 | 萧江镇 | 兴隆桥 | 市场路 | 13.8 | 10.6 |  |
| 11 | 萧江镇 | 直浃河桥 | 庄里路 | 12.6 | 15.06 |  |
| 12 | 萧江镇 | 西炉桥 | 沧海路 | 13 | 12.34 |  |
| 13 | 萧江镇 | 长兴桥 | 长兴路 | 14 | 21.02 |  |
| 14 | 萧江镇 | 萧振桥 | 萧振路 | 12.6 | 15.86 |  |
| 15 | 萧江镇 | 永强桥 | 永强路 | 12 | 9.718 |  |
| 16 | 萧江镇 | 永乐桥 | 永乐路 | 10 | 13.59 |  |
| 17 | 萧江镇 | 夏宅桥 | 夏宅路 | 12 | 7.56 |  |
| 18 | 萧江镇 | 横河桥 | 大同路 | 8.1 | 8.2 |  |
| 19 | 萧江镇 | 黄家桥 | 万年路 | 21.2 | 12.66 |  |
| 20 | 萧江镇 | 鹤湖大桥 | 中央大道 | 33 | 24 |  |
| 21 | 萧江镇 | 双凤桥 | 长宁南路 | 30 | 36 |  |
|  | 万全镇 |  |  |  |  | 54座 |
| 1 | 万全镇 | 护城桥 | （榆垟） 长春南路 | 20 | 17.9 |  |
| 2 | 万全镇 | 浃口桥 | （榆垟） 长春南路 | 14 | 12.82 |  |
| 3 | 万全镇 | 南城桥 | （榆垟） 长春南路 | 9 | 8.9 |  |
| 4 | 万全镇 | 卓乐桥 | （郑楼） 郑林东路 | 42 | 8 |  |
| 5 | 万全镇 | 同福桥 | （郑楼）郑三桥头 | 17 | 6.4 |  |
| 6 | 万全镇 | 新世纪桥 | （郑楼）校前路 | 22.7 | 10.5 |  |
| 7 | 万全镇 | 新河桥 | （郑楼）郑林东路 | 19.7 | 10 |  |
| 8 | 万全镇 | 公园桥 | （郑楼）公园路 | 53 | 12.05 |  |
| 9 | 万全镇 | 通瑞桥 | （郑楼）农大路 | 24.7 | 6.5 |  |
| 10 | 万全镇 | 古家大桥 | （郑楼）农大路 | 53 | 11.04 |  |
| 11 | 万全镇 | 振兴桥 | （郑楼）振兴东路 | 17.6 | 8.5 |  |
| 12 | 万全镇 | 万安桥 | （郑楼）湖滨路 | 25.3 | 6.59 |  |
| 13 | 万全镇 | 双荣桥 | （郑楼）三郑线 | 5.85 | 5.1 |  |
| 14 | 万全镇 | 上大桥 | （郑楼）沿河路 | 25.3 | 6 |  |
| 15 | 万全镇 | 陡门桥 | （郑楼）湖滨路 | 24 | 7.6 |  |
| 16 | 万全镇 | 楼下桥 | 楼下街 | 6 | 9.5 |  |
| 17 | 万全镇 | 布袋垟河桥 | 章桥村 | 30 | 30 |  |
| 18 | 万全镇 | 街桥头桥 | （郑楼）底前路 | 5 | 4.5 |  |
| 19 | 万全镇 | 古农小桥 | （郑楼）湖滨路 | 4 | 3.7 |  |
| 20 | 万全镇 | 下里桥 | （郑楼）湖滨路 | 12.7 | 4 |  |
| 21 | 万全镇 | 农大路三桥 | （郑楼）农大路 | 53 | 11.04 |  |
| 22 | 万全镇 | 下周河桥 | （郑楼）农大路 | 39.2 | 11 |  |
| 23 | 万全镇 | 下周外河桥 | （郑楼）农大路 | 52.7 | 11 |  |
| 24 | 万全镇 | 农大路六桥 | （郑楼）农大路 | 60.6 | 11.07 |  |
| 25 | 万全镇 | 聚福桥 | 郑宋大道 | 40.6 | 43.9 |  |
| 26 | 万全镇 | 郑宋大道二桥 | 郑宋大道 | 61 | 40.1 |  |
| 27 | 万全镇 | 郑宋大道一桥 | 郑宋大道 | 49.1 | 34.5 |  |
| 28 | 万全镇 | 兴和北路一桥 | 兴和北路 | 48.6 | 16 |  |
| 29 | 万全镇 | 兴和北路二桥 | 兴和北路 | 52.3 | 16 |  |
| 30 | 万全镇 | 兴和北路三桥 | 兴和北路 | 39.5 | 16 |  |
| 31 | 万全镇 | 兴和南路桥 | 兴和南路 | 36.4 | 7.1 |  |
| 32 | 万全镇 | 万盛路桥 | 万盛路 | 48.8 | 27.5 |  |
| 33 | 万全镇 | 万福桥 | 万福路 | 60.8 | 5.2 |  |
| 34 | 万全镇 | 倪垟河桥 | 万祥路 | 49.3 | 19 |  |
| 35 | 万全镇 | 兴隆一桥 | 兴隆路 | 48.5 | 27.5 |  |
| 36 | 万全镇 | 兴隆二桥 | 兴隆路 | 48.5 | 26.8 |  |
| 37 | 万全镇 | 兴隆三桥 | 兴隆路 | 48.5 | 27 |  |
| 38 | 万全镇 | 兴隆四桥 | 兴隆路 | 62 | 32.8 |  |
| 39 | 万全镇 | 兴隆五桥 | 兴隆路 | 53.2 | 32 |  |
| 40 | 万全镇 | 兴隆六桥 | 兴隆路 | 53.2 | 32 |  |
| 41 | 万全镇 | 兴隆七桥 | 兴隆路 | 61 | 31.6 |  |
| 42 | 万全镇 | 兴隆八桥 | 兴隆路 | 52.3 | 21 |  |
| 43 | 万全镇 | 章桥一河桥 | 之才路 | 30.2 | 8.7 |  |
| 44 | 万全镇 | 章桥二河桥 | 之才路 | 20.2 | 8.7 |  |
| 45 | 万全镇 | 宋桥后巷河桥 | 宋桥街 | 6 | 4.8 |  |
| 46 | 万全镇 | 虹桥 | 宋桥街 | 8.8 | 5.4 |  |
| 47 | 万全镇 | 宋桥永丰桥 | 楼下街 | 7.8 | 6 |  |
| 48 | 万全镇 | 西活老人亭桥 | 西活老人亭 | 5.6 | 6.6 |  |
| 49 | 万全镇 | 倪垟河黄洋桥 | 黄洋西活路 | 10.2 | 13.3 |  |
| 50 | 万全镇 | 万祥路黄洋桥 | 万祥路 | 16.4 | 14.5 |  |
| 51 | 万全镇 | 兴榕路桥 | 兴榕路 | 39.5 | 32 |  |
| 52 | 万全镇 | 军民桥 | （郑楼）湖滨路 | 31 | 4.26 |  |
| 53 | 万全镇 | 下陈河桥 | 万全镇经四路 | 60 | 20.5 |  |
| 54 | 万全镇 | 陈交大河桥 | 万全镇经四路 | 60 | 20.5 |  |
|  | 麻步镇 |  |  |  |  | 9座 |
| 1 | 麻步镇 | 麻步一桥 | 大桥路 | 169 | 10.5 |  |
| 2 | 麻步镇 | 康乐桥 | 康乐路 | 11．2 | 20.04 |  |
| 3 | 麻步镇 | 四十五桥 | 纬二路 | 14 | 15.5 |  |
| 4 | 麻步镇 | 高沙桥 | 树贤西路 | 28 | 7 |  |
| 5 | 麻步镇 | 岱底二桥 | 树贤东路 | 17 | 9 |  |
| 6 | 麻步镇 | 东来桥 | 港埠大道 | 20 | 20 |  |
| 7 | 麻步镇 | 雷渡桥 | 镇前路 | 12 | 8 |  |
| 8 | 麻步镇 | 新河一桥 | 新河路 | 30 | 25 |  |
| 9 | 麻步镇 | 新河一桥 | 新河路 | 16 | 25 |  |
|  | 海西镇 |  |  |  |  | 4座 |
| 1 | 海西镇 | 杨北北门桥 | 杨北村 | 8 | 6 |  |
| 2 | 海西镇 | 海滨中路林宅桥 | 林宅村 | 7 | 6 |  |
| 3 | 海西镇 | 平宋路桥 | 上陈村 | 7 | 4.5 |  |
| 4 | 海西镇 | 菜场后桥 | 上陈村 | 9 | 5.5 |  |
|  | 南雁镇 |  |  |  |  | 3座 |
| 1 | 南雁镇 | 横溪大桥 | 鸿雁路 | 16.8 | 8 |  |
| 2 | 南雁镇 | 河边桥 | 兴雁路 | 12.6 | 5.1 |  |
| 3 | 南雁镇 | 雁山桥 | 兴雁路 | 16 | 4.8 |  |
|  | 凤卧镇 |  |  |  |  | 1座 |
| 1 | 凤卧镇 | 挺进桥 | 平凤中路 | 78 | 4.6 |  |
|  | 滨海新区 |  |  |  |  | 25座 |
| 1 | 滨海新区 | 昆宋大道1号桥 | 平海大道 | 34 | 39.84 |  |
| 2 | 滨海新区 | 昆宋大道2号桥 | 平海大道 | 42.8 | 39.84 |  |
| 3 | 滨海新区 | 纵一河一号桥 | 横屿路 | 42.9 | 15.97 |  |
| 4 | 滨海新区 | 纵一河三号桥 | 阳屿路 | 46 | 15.96 |  |
| 5 | 滨海新区 | 纵一河四号桥 | 新阳路 | 46 | 27.33 |  |
| 6 | 滨海新区 | 纵一河五号桥 | 新滨路 | 42.75 | 35.8 |  |
| 7 | 滨海新区 | 纬七路桥梁 | 新业路 | 42.4 | 16.63 |  |
| 8 | 滨海新区 | 纬九路1号桥 | 新园路 | 39.7 | 42.82 |  |
| 9 | 滨海新区 | 纬九路2号桥 | 新园路 | 42.9 | 35.74 |  |
| 10 | 滨海新区 | 横一河一号桥 | 海润路 | 72 | 24.48 |  |
| 11 | 滨海新区 | 横二河一号桥 | 海润路 | 48.8 | 24.32 |  |
| 12 | 滨海新区 | 经四路1号桥 | 海泽路 | 48.8 | 35.88 |  |
| 13 | 滨海新区 | 经四路2号桥 | 海泽路 | 51.94 | 36 |  |
| 14 | 滨海新区 | 经四路3号桥 | 海泽路 | 46 | 39.5 |  |
| 15 | 滨海新区 | 经五路1号桥 | 海昌路 | 48.8 | 27.4 |  |
| 16 | 滨海新区 | 经五路2号桥 | 海昌路 | 49.1 | 27.4 |  |
| 17 | 滨海新区 | 经五路3号桥 | 海昌路 | 48.5 | 27.4 |  |
| 18 | 滨海新区 | 经六路1号桥 | 海华路 | 49.3 | 16.45 |  |
| 19 | 滨海新区 | 经七路一号桥 | 滨海路 | 48.7 | 36.36 |  |
| 20 | 滨海新区 | 经七路二号桥 | 滨海路 | 48.8 | 36.36 |  |
| 21 | 滨海新区 | 经七路三号桥 | 滨海路 | 54 | 36.36 |  |
| 22 | 滨海新区 | 融合路一号桥 | 融合路 | 35 | 16 |  |
| 23 | 滨海新区 | 融合路二号桥 | 融合路 | 40 | 24.5 |  |
| 24 | 滨海新区 | 经六路2号桥 | 海华路 | 48 | 16.6 |  |
| 25 | 滨海新区 | 海润路一号桥（明远河） | 海润路 | 48 | 24.5 |  |
|  | 腾蛟镇 |  |  |  |  | 1座 |
| 1 | 腾蛟镇 | 步青桥 | 城中东路 | 92 | 20 |  |
|  | 顺溪镇 |  |  |  |  | 3座 |
| 1 | 顺溪镇 | 顺溪三桥 | 顺溪大桥（公交站）-镇前路 | 100 | 8 |  |
| 2 | 顺溪镇 | 顺溪老桥 | 顺溪车站-老街口 | 100 | 6 |  |
| 3 | 顺溪镇 | 眉峰桥 | 望眉停车场-望眉路 | 100 | 8 |  |
|  | 山门镇 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山门镇 | 三门三桥 | 红旅大道至灵溪线 | 533 | 8 | 1座 |
| 合计 |  |  |  | 282座 |  |  |
| 注： 1、根据我县往年城市桥梁检测、维修、巡查情况等资料编制我县城市桥梁设施运行报告。 2、以上城市桥梁均需做常规检测，桥头跳车检测内容则由采购人根据常规检测结果按实际需求另行安排。 3、以上城市桥梁长度、宽度仅做为参考，可能存在部分偏差，具体城市桥梁实际数据建议投标人自行踏勘，供应商在报价时应考虑该部分风险。 4、中标人须对所有的城市桥梁进行区分，是否为市政桥或交通桥，并提供详细的数据，在合同签订后5个工作日内提交给业主单位。 |  |  |  |  |  |  |

3、道路桥梁日常计划巡查计划清单

| 设施名称 | 设施类型 | 管理单位 | 区县 | 街道 | 养护等级 | 设施地址 | 巡查频次 | 纬度 | 经度 | 道路起点 | 道路终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振兴路 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅱ类 | 平阳县 | 十日巡 | 27.687515742920667 | 120.55610632892692 | 前宕路 | 万石路 |
| 平瑞路 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅰ类 | 平阳县 | 十日巡 | 27.675574204734026 | 120.56285349030063 | 温州市平阳县平瑞路新桥头 | 温州市平阳县大转盘 |
| 吉祥路 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅱ类 | 平阳县 | 十日巡 | 27.680241850248734 | 120.55657097227962 | 解放北路 | 旧184国道 |
| 解放北路 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅱ类 | 平阳县 | 十日巡 | 27.678185607451667 | 120.55394925073858 | 人民路 | 环城路 |
| 体育场路 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅱ类 | 平阳县 | 十日巡 | 27.671018882089257 | 120.54952276629425 | 公园路 | 新104国道 |
| 东水门步行街 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅱ类 | 平阳县 | 十日巡 | 27.66969551355703 | 120.55939864904957 | 雅河路 | 横阳路 |
| 联东北路延伸段 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅰ类 | 平阳县 | 五日巡 | 27.683372300325704 | 120.55365125434793 | 吉祥路 | 环城路 |
| 兴良路 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅰ类 | 平阳县 | 五日巡 | 27.680581047606054 | 120.56340029671989 | 大转盘 | 东垟河 |
| 惠工路 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅱ类 | 平阳县 | 十日巡 | 27.68876534838641 | 120.55064052686303 | 104国道 | 联东北路 |
| 汇水河路 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅱ类 | 平阳县 | 十日巡 | 27.670116729606914 | 120.55519788054295 | 县前广场 | 人民路 |
| 雅山大道 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅰ类 | 平阳县 | 五日巡 | 27.662750518930455 | 120.54828918848746 | 新104国道 | 高铁桥下 |
| 雅河北路 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅰ类 | 平阳县 | 五日巡 | 27.66936898732889 | 120.54889509024892 | 平阳县人民路 | 平阳县新104国道 |
| 人民路 | 道路 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅰ类 | 平阳县 | 五日巡 | 27.67139268052615 | 120.5550902122216 | 新104国道 | 平瑞路大转盘 |
| 吉塘桥 | 桥梁 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅲ类 | 平阳县 | 月巡 | 27.66875840739732 | 120.5501294238702 | 市场路 | 市场路 |
| 塘河桥 | 桥梁 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅱ类 | 平阳县 | 两周巡 | 27.673274281103367 | 120.55642591647464 | 人民路 | 人民路 |
| 象口桥 | 桥梁 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅲ类 | 平阳县 | 月巡 | 27.69308103618912 | 120.55279793363738 | 联东北路 | 联东北路 |
| 兴良路桥 | 桥梁 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅲ类 | 平阳县 | 月巡 | 27.681541401542457 | 120.56576183088139 | 公园路 | 公园路 |
| 洋水台桥 | 桥梁 | 平阳县综合行政执法局 | 平阳县 | 昆阳镇 | Ⅱ类 | 平阳县 | 两周巡 | 27.67846043707548 | 120.56004081889574 | 104国道 | 104国道 |

4、本项目采购预算50万元，采用按实结算的方式，其中道路常规检测部分综合单价最高限价2000元/千米，道路脱空检测3500元/千米。桥梁常规检测部分综合单价最高限价1000元/座，桥梁结构检测部分综合单价最高限价3000元/座。最终以中标单价*实际数量结算。本项目采用折扣率的报价方式（例如：投标人报价的折扣率为90%，那么投标人道路常规检测的费用为2000*90%元/千米）。

5、道路每公里检测费综合单价包括断面内所有检测费用。例如某道路2公里长，含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道，则每公里道路检测费综合单价含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道的检测所发生的所有费用。不因所探测道路覆盖的车行道、非机动车道、人行道、公交车站台等数量的变化以及是否中间有隔离带而调整综合单价。

（二）检测要求

1、检测依据的标准及规范

1．本技术规格书只是对本次采购服务内容的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标方有责任对提供的服务符合技术规格书要求负责。

2．有关技术标准及规范等都应符合下列最新版本的国家标准/规范要求。包括但不限于如下：

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）

《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017

《混凝土结构现场检测技术标准》建设部第1634号令

《工程测量规范》GB 50026-5007

《公路工程技术标准》JTG B01-2014

《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2018

《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007

《公路钢结构道路设计规范》JTGD64-2015

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011

《大跨径混凝土道路的实验方法》交通部 1982

《公路旧桥承载能力鉴定方法（试行）》交通部公路局1988

《公路旧桥承载能力鉴定方法》交通部1988年

《公路桥涵设计规范》（合订本）交通部

《公路道路承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011

《建筑物变形测量规范》

《声屏障结构技术规范》GB/T51335-2018

《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020）；

《激光探测仪和空气耦合探地雷达检测城镇道路路面应用技术标准》（T/CMEA9-2020）；

《道路塌陷隐患雷达检测技术导则》（RISN-TG024-2016）；

《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T18314-2016）；

《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）

《公路桥涵养护规范》JTG H11-2019

《公路工程质量检验评定标准 土建工程》 JTG F80/I-2012

《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017

《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011

《城市桥梁检测和养护维修管理办法》建设部令118号

注：国家有最新标准的按国家最新标准执行。

2、道路常规检测内容（应满足《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016道路检测相关要求）：

1）路面病害状况调查、平整度、抗滑性能检测。进行路面技术状况评价，包括路面行驶质量RQI、路面损坏状况PCI、抗滑性能（BPN、TD、SFC）和路面综合评价指数PQI。进行道路养护状况评定,包括道路各da设施合格率和综合完好率。对道路塌陷隐患排查评估。

2）道路检测成果中应列出检测路线信息汇总表、检测单元信息表。

3）应根据检测结果，确定需进行特殊检测以及道路地下病害检测的路段。

4）应根据委托方要求，提供路面病害详细列表及路面病害对应坐标。

5）根据成果应绘制路面状况平面布置图。路面状况平面布置图中应包含：

①检测道路起终点信息、方向信息，路线编码信息；

②路面病害位置及类型，路面病害标注图；

③各车道单元检测评价指标值；

④有条件时可加入历史养护信息；

⑤宜根据路面损坏、平整度、结构强度的检测结果，以10m为最小单元，对所检道路单元进行聚类分段，重新划分单元，尽量将破损状况相近的路段划分为同一个检测单元，重新分段后单元长度不宜小于50m，应不大于500m。将个聚类分段单元划分为保养小修、中修、局部大修或改扩建工程等养护维修类型应参照现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》。

⑥道路窨井盖破损情况、是否存在低洼易涝点，提供修复建议，提供照片，单独列表。

3、道路脱空检测内容：

（1）探测道路下方7m内基础中是否存在影响道路安全使用的隐蔽性不良地质体，具体为空洞、脱空、富水区、土体松散区等，并确定位置、大小及埋深。

（2）在检测过程中如查明已形成严重隐患的土体病害时，立即以电话与书面形式通知甲方。

（3）形成检测结果（判明检测道路存在的土体疏松、富水区、脱空、空洞等缺陷情况，明确病害的位置、大小及埋深，对形成原因进行初步分析）。

（4）分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。

（5）对道路塌陷隐患排查评估，并根据评估报告情况制定道路脱空隐患整改方案

（6）检测方法、检测基本要求、检测技术要求应符合《浙江省城镇道路检测技术导则（试行）》规定。

（7）检测期间实行检测工作周报道制度，乙方定期向甲方上报检测进展和检测发现的问题等。

（8）具体检查构件投标供应商可根据国家标准规范、道路现状及投标供应商经验进行检测，若今后不满足考核标准等，采购人有权要求供应商进行复测，并不以增加费用。

（9）具体检测项目的执行标准，应符合最新版本的国家标准/规范要求。

4、城市桥梁常规定期检测：

（1）对照城市桥梁资料卡和设备量年报表现场校核城市桥梁的基本数据，并符合标准附录要求。

（2）采用以目测为主的方式对桥梁（含桥头引道）的外观状态进行全面检测，记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

（3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出做特殊检测的建议。

（4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以及暂时限制交通的建议。

（5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测时间。

（6）将桥梁基本信息、检测情况及处置录入温州市市政信息系统

（7）对技术状况三类及以下桥梁进行安全性能验算和评价，提出养护或加固建议。

（8）桥梁附属架设管线类型、完好程度（提供现场照片）、提供修复建议，单独列表

（9）“桥头跳”情况排查，提供整改建议、现场照片，单独列表。

4.1.1检测范围为：

①桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏；

②上部结构包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等；

③下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

4.1.2检测内容包括：

①桥梁的基本几何尺寸调查，包括界面尺寸、跨径等。

②桥梁实际承担的车辆荷载分析。

③Ⅰ类养护的桥梁结构变位测量，应包括下列内容：一是桥面结构纵向线形，桥面标高和墩（台）顶的水平变位；塔顶变位，主缆线形；拱轴线侧向偏离，拱肋矢高等。二是桥梁墩台基础竖向沉降、水平变位和转角。

④拉力索力和吊杆拉力测量。系杆拱桥、悬索桥及斜拉桥通过吊杆振动频率测试，对比分析历年吊杆力；检查悬索桥吊杆上端与主缆索的索夹是否有松动、移位，下端与梁连接的螺栓有无松动等问题。

⑤拱桥及软弱地基桥梁的沉降测量；独柱式墩桥梁墩柱的侧向倾角及梁体相对水平位移值测量。

⑥Ⅰ类养护城市桥梁应按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ类~Ⅴ类养护桥梁根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录D-1至D-3对桥面系、上部结构、下部结构评分等级、扣分表进行评估，分别计算出桥梁的桥面系，上部结构、下部结构的BCI、BSI值，划分其完好状态等级，并应符合《标准》第4.5节的有关规定。

⑦裂缝检测。检查梁体是否有裂缝出现或裂缝的分布情况，对于预应力砼结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝的话则详细调查其分布情况（含位置、长度、宽度、深度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于普通钢筋砼结构需掌握裂缝的分布情况绘制相应的裂缝分布图，若裂缝宽度超出规范限值要求则应进行裂缝深度、成因等调查。

⑧支座检测。检查桥梁支座是否正常工作，有无错位、断裂或脱空等情况，描述支座病害，做病害记录。

⑨伸缩装置检测。检查伸缩装置与桥面铺装是否存在高差；检查伸缩装置是否完好，结构缝宽是否存在异常，有否卡死，有否异常声响。

⑩检测中发现的桥梁病害应作记录，重要病害应在现场做出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记、以便以后观测。

4.2.城市桥梁结构定期检测（最终结构检测内容、数量按采购人需求和桥梁实际情况进行安排并按实结算）：

（1）查阅历年检测报告和常规定期检测中提出的建议。

（2）根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行梁体线形、墩柱沉降及结构构建的检测。

（3）通过材料取样试验确定材料特性、退化程度和退化性质。对桥梁的梁板、墩柱、桥台等主要构件进行无损检测，至少应该包含以下内容：

①检测混凝土的强度、碳化深度；

②探测混凝土保护层厚度；

③根据桥梁外观检查结果对钢筋的锈蚀情况进行检测；

④检测不得对桥梁结构造成损坏，对桥梁混凝土及表面涂装必要的布局损坏，在检测结束后负责原样恢复。

（4）对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算。检算主要构件能否达到设计荷载标准，根据相关规范对桥梁的承载力和耐久性进行评估。桥梁结构检算评定时，所用构件的几何尺寸、变位、材料强度值、缺损程度宜以结构实体检测结果为依据。

（5）根据现场检测结果，分析确定退化的原因，以及对结构性能的耐久性的影响。根据《标准》第4.3.14条内容，对桥梁构件进行侵蚀环境分类。

（6）对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测之前的可能退化情况；如构件在下一次检测前可能失效，需立即报告桥梁养护管理部门。

（7）检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位。

（8）必要时对桥梁进行荷载试验和分析评估。城市桥梁的荷载试验评估按有关标准进行。

（9）通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。

（10）系杆拱桥、悬索桥、斜拉桥应进行动力特性及重要部位的内力静载试验检测。检测报告应结合历年各项检测结果综合分析。

4.3.检测期间实行检测工作周报道制度，乙方定期向甲方上报检测进展和检测发现的问题等。

4.4.具体检测项目的执行标准，应符合最新版本的国家标准/规范要求。

4.5.编制本县城市桥梁检测报告

检测单位须结合往年桥梁检测结果、巡检情况、维修情况等资料编制桥梁检测报告，并向甲方提供正式的报告和有关电子文档（检测报告的份数为一式三份，采购人可以根据实际需求对报告份数进行调整）。

4.6.编制全县城市桥梁设施运行报告

检测单位结合本县桥梁设施运行报告、县管桥梁检测结果、巡检情况、维修情况等编制《温州市平阳县城市桥梁设施运行报告》。

5、检测成果：

1.检测评估机构应当根据有关技术规范，提供真实、准确的检测数据和评估结论，评定道路技术等级。

2.检测单位出具分析评价报告，并承担分析评价报告的法律责任。

3.评估报告包括以下内容（但不限于）：

（1）道路常规检测成果

①道路概况（含《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）附录B 城镇道路资料卡中的表B-1、B-2、B-3、B-4）；

②道路病害情况及产生原因分析，处理对策及病害照片；

③沥青路面和人行道路面的损坏类型应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）附录C的规定，并应分别按附录D和附录E填写损坏单项扣分表和损坏调查表。根据定期检测的结果，应按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）第4.5节进行道路评价和定级。

④对特殊检测、下次的常规定期检测时间及检测要求、后期脱空检测等提出建议。

（2）道路脱空检测成果

①以逐条道路列表形式描述所检测出的各类病害的属性、平面位置、埋深、大小等情况，对病害严重区域配以影像资料。

②逐条道路的道路平面简图，在图上标明各类病害所在位置。

③对各类病害进行初步成因分析和可能产生的影响程度，并提出相应的处理和维修方案。

④形成所有核定检测区域的测线布置图及雷达图谱。

⑤对检测数据进行整理分析，并出具检测报告。对检测报告中，疑似空洞目标经钻探验证的准确率要达到 95%以上。

（3）城市桥梁常规定期检测成果

①桥梁概况，含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录 B 城市桥梁资料卡（B-1）和桥梁概况（B-2）；

②桥梁病害情况及产生原因分析，处理对策及病害照片（含桥头跳病害情况）；

③结构裂缝情况和变化情况。应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出键入， 达到下一次检测时可进行对比分析的程度；

④对桥梁状况进行评估，I 类养护的城市桥梁按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ- Ⅴ类养护的城市桥梁按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）相关规定对桥面系、上部结构、下部结构制作评分表进行评估，并根据常规定期检测结果对城市桥梁进行技术状况评估分级。

⑤对特殊检测、下次的常规定期检测时间及检测要求提出意见，对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（4）城市桥梁结构定期检测成果

①桥梁概况，含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录 B 城市桥梁资料卡（B-1）和桥梁概况（B-2）；

②结构定期检测有现场记录，应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录F 填写结构定期检测现场记录表（F-1）、特殊构件信息表（F-2）、照片记录表（F-3）。记录所有桥梁构件的侵蚀环境情况；构件的实测损坏类型和程度；损坏状况描述应包含： 损坏位置、程度、产生的原因和可能的退化、照片编号、所有材料试验的细节和材料在结构中的部位。

③结构裂缝情况和变化情况。应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出键入， 达到下一次检测时可进行对比分析的程度；

④采用相关技术标准或数据分析，确定桥梁承载能力、抗倾覆能力及耐久性能；

⑤结构使用限制，其中包括荷载、机动车通行或车道数限制；

⑥养护维修加固措施；

⑦进一步检测、试验、结构分析评估及建议；

⑧新老检测报告数据分析。

（5）编制全县桥梁设施运行报告包括以下内容（但不限于）：

结合全县往年桥梁检测和本次检测的相关资料，目前各桥梁运行情况，业主单位日常巡检、维修记录的现状，进行新老数据的结合分析，并提出业主单位在日常管养过程中存在的问题；

综合历年本县桥梁报告中的病害情况、产生原因、处理对策及之后的养护、维修、巡检情况等评价其维养成果；

综合历年本县桥梁检测报告中出现的病害及实际发展情况，就今后应采用的检测方法、人员投入、仪器设备、养护维修加固措施等提出可行性建议；

新老检测报告数据分析。

四、其他要求

1、安全、质量要求：

（1）检测单位应严格按规定的要求，合理布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证车辆、人员和过往车辆的安全，做好现场的安全管理工作，确保施工安全，必要时还应协助做好交通疏导工作。

（2）检测单位应确保在检测过程中不会对设施造成破坏。

（3）检测单位于中标通知书发出后并签订检测合同后50日内提交检测成果。

（4）本项目完成后，乙方仍应向甲方免费提供改造咨询、技术交底等后期服务工作。

（5）在合同执行期间，投标供应商有责任与甲方及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

2、双方责任：

采购人责任：

（1）协助中标单位做好道路检查的相关协调工作；

（2）协助中标单位协调有关单位提供符合各桥检测现场工作要求的有关必备条件；

（3）负责向中标单位提供检测道路竣工档案资料、以往检测、维修记录资料；

（4）负责组织对中标单位道路检测成果报告进行验收；

（5）按合同约定按时向中标单位支付费用。

中标单位责任：

（1）中标单位在检测实施前，应根据不同桥型、不同的结构型式，结合检测现场的现状编制科学、规范、符合道路实际情况的检查实施方案，报采购人批准实施；

（2）中标单位按照现行国家有关道路检测的技术标准、规范，按合同要求对道路进行检测，并定期向采购人反映工作情况和存在问题，对于采购人提出的技术要求和合理变更以及必要的检验应当接受；

（3）检测所需的设备、仪器、工具、材料、防护措施以及检测、试验 ，均由中标单位自行配备；

（4）中标单位在检测过程中未经采购人许可不得破坏原道路结构，确保道路的使用安全；

（5）中标单位按公安部门要求做好检测现场的交通管理工作，检测过程中的安全事宜由中标单位自行负责；

（6）中标单位必须为现场工作人员购买意外伤亡保险；

（7）在检测过程中导致的任何事故，均由中标单位全权负责，采购人对此不承担任何责任；

（8）中标单位应按照相关规范确定检测内容，完善表格，提供技术电子文档；

（9）分析整理道路检测数据，编制道路检测报告，并向采购人提供9份正式报告和有关电子文档；

（10）中标单位应文明施工，检测完毕后及时清理现场，并负责做好现场的结构物保护工作；

（11）中标单位对其提交的检查数据、计算数据、技术分析及结论等成果的质量负全部责任；

（12）采购人组织验收时所涉及的专家审查费均由中标单位承担；

（13）合同执行期间，遵守法律法规及其他有关规定，接受采购人及其他有关部门的监督、检查和管理。

3、其他要求

（1）合同签署后，成交供应商无特殊情况未经采购人同意不得变更主要人员，如未经采购人同意更换人员，采购人有权扣罚履约保证金，并按合同约定处罚。

（2）本次检测成果须经采购人审核合格通过。成果的使用权与所有权归采购人所有，未经采购人许可，中标人不得向第三方提供受委托完成的检测成果，否则采购人有权对此追究法律责任。

（3）安全文明施工要求：

3.1供应商必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，中标人未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由中标人承担一切责任及损失。

3.2合同执行过程中，中标人如有弄虚作假行为，采购人有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由中标人承担。合同执行过程中发生的事故、纠纷等事件均与采购人无关，由中标供应商自行负责。

3.3本项目调查评估实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由中标人负责。

- 处罚制度：

4.1中标人在施工过程中未按要求做好围护要求或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

4.2中标人提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金的10%作为罚款。

4.3如中标供应商无正当理由而导致延期，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理。如果超出合同规定期限15天，则采购人有权终止合同，并没收其履约保证金。

4.4合同签署后，未经采购人同意不得擅自变更主要服务人员。如变更一人则按每人扣除2000元处理，且采购人有权要求变更为原服务人员。

4.5本次检测最终成果资料未达到招标文件中“检测依据的标准及规范”中检测成果的要求的，成果资料将被退回，且发现每少提供一项或未按照要求提供相关标准及规范的，按照每处扣除1000元处理。

注：以上所有工作内容的费用均包含在投标总价中。

4、人员要求及工作内容（包括但不限于）：

▲（1）项目负责人须具备道桥或结构专业专业中级及以上职称。（提供项目负责人的职称证书及自投标截止前1个月的6个月内任意1个月的社保证明，否则作无效标处理）。项目组成员人数由磋商投标供应商自行提供。

（2）检测单位按业主要求开展全县市政道路桥梁排查摸底，形成路网图（可结合百度地图等工具），标注已纳入检测和未纳入检测的道路桥梁；统计各镇道路总长度、分别统计快速路、主干路、次干路、支路、街坊路、境内公路等长度、车行道面积及人行道面积；完成业主方交代的道路桥梁日常巡查，完成温州市桥医生平台中月度计划巡查工作，完成温州市桥医生平台中道路桥梁资料信息完善率达到90%以上。(计划巡查计划详见“道路桥梁日常计划巡查计划清单”）

（3）检测单位须按格式规范化及时录入检测数据，上传现场检测过程照片，相关影音资料存档备查。

（4）检测单位须借助手持终端设备，将检测轨迹及信息录入相关的APP 软件，完成电子打卡。

（5）每条道路检测时，检测单位须提前通知采购人，由采购人陪同到现场进行监督，交通及当日其他费用由磋商供应商负责。

（6）检测工作全部完工后须提交检测成果报告初稿，然后内部审查小组将主要通过核查检测成果报告初稿及现场抽查进行内部审查。内部审查通过后，将进行专家评审（专家审查费及专家评审费含在合同价中，专家由采购人确认），主要对检测数据真实性、道路检测手段与方法、检测结论及针对性的维修处理建议和措施等进行全面深入的评审。在内部审查、检测道路现场随机抽查及专家评审中，若发现检测报告内容有明显抄袭、遗漏、错误、偏差等情况的，对该类型检测内容限期重新检测。

5、考核、验收标准和方式：

1、按时完成检测，并递交成果物并通过采购人组织的验收。

2、考核标准（采购人可以根据实际需求作相应调整）

| 序号 | 考核内容 | 处违约金标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在内部审查、检测道路现场随机抽查及专家评审中，若发现检测报告内容有明显抄袭、遗漏的痕迹，以及检测数据有误时 | 每处违约金2000元（人民币）整，并进行及时整改； |
| 2 | 发现出现较大偏差时； | 每处违约金2000元（人民币）整，并进行及时整改； |
| 3 | 若发现现场被抽查的道路中出现坐标偏离较大的病害，每发现一处大于10米的误差病害点时； | 处违约金2000元（人民币）整，并进行及时整改； |
| 4 | 若现场被抽查的道路或桥梁中检测评价结果与实际出现较大偏离的情况，每一条道路或桥梁时； | 处违约金10000元（人民币）整，并进行及时整改； |
| 5 | 若发现检测报告有虚假或造假内容时，每发现一处； | 处违约金10000元（人民币）整，并进行及时整改； |
| 6 | 检测实际数量存在弄虚作假的； | 每发生一处按合同总价的5%扣款；情节严重的，采购人可解除本合同，中标单位应承担采购人相应的损失； |
| 7 | 检测技术达不到技术服务要求的； | 每发生一项按合同总价的5%扣款；情节严重的，采购人可解除本合同，中标单位应承担采购人相应的损失； |
| 8 | 检测数据未能按照对应标准达到采购人要求的，并未进行及时整改的； | 每发生一项按合同总价的5%扣款；情节严重的，采购人可解除本合同，中标单位应承担采购人相应的损失； |
| 9 | 检测项目负责人或技术团队人员调整须经采购人认可后方能替换； | 擅自或不正当理由更换检测项目负责人或技术团队人员的，每发生一次按合同总价的5%扣款；情节严重的，采购人可解除本合同，中标单位应承担采购人相应的损失； |
| 10 | 检测项目负责人或技术团队人员未按要求到位； | 检测项目负责人或技术团队人员未按要求到位的，每发现一次扣2000元，并进行及时整改； |
| 11 | 检测应及时对采购人需求进行响应，响应时间两次不合要求； | 每发生一次按合同总价的5%扣款；情节严重的，采购人可解除本合同，中标单位应承担采购人相应的损失； |
| 12 | 路网图未按照采购人要求时间点提供 | 每延期一天罚款1000元处理。如果超出合同规定期限15天，则采购人有权终止合同，并没收其履约保证金。 |
| 13 | 未按采购人要求进行道路桥梁日常巡查 | 每发现一次扣1000元，并进行及时整改。如出现连续两次或累计三次，则采购人有权终止合同，并没收其履约保证金。 |
| 14 | 未按采购人要求完成温州市桥医生平台中月度计划巡查工作 | 每发现一次扣1000元，并进行及时整改。如出现连续两次或累计三次，则采购人有权终止合同，并没收其履约保证金。 |
| 15 | 未按采购人要求完成温州市桥医生平台中道路桥梁信息完善率90%以上的 | 每减少5%，扣5000，并进行及时整改，如未达到80%以上的，则采购人有权终止合同，并没收其履约保证金。 |

五、商务条款

1、本项目投标报价为完成本项目的固定综合单价承包报价。固定综合单价报价必须包括一个对应检测项目的所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、各种社会保险、专家咨询费、食宿与交通、专用设备及工具、办公、服装、安全、管理费用、税费、采购代理服务费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支等各项全部费用并承担一切风险责任。

2、服务承包期限：自合同签订之日起1年。要求完成道路桥梁检测服务相关工作内容。

3、服务承包费的支付：

3.1合同签订后七个工作日内，中标供应商应提供合同总价1％的履约保证金（可采用银行、保险公司出具保函形式），待验收通过后十五个工作日内后无息退还其履约保证金。

3.2合同签订后七个工作日内，采购人向中标供应商支付20万元的预付款。

3.2.1在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

3.2.2在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

3.3签订合同后，中标人完成合同约定的全部工作内容且采购人对中标人的合同履行情况进行验收，成果检测报告经评审合格且完成整改，项目合同到期后1个月内支付剩余尾款，采购人按实际数量*与之对应的中标单价进行按实结算。

注：对于满足合同约定支付条件的,采购人原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第三部分  供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

▲4、本项目单价包干。供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

▲5、本次采购预算（最高限价）为50万元人民币，某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，投标按无效投标处理。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲7、不同的供应商上传响应文件或解密时网络IP地址异常一致的，网络IP地址异常一致的供应商均按无效投标处理。

8、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

9、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

10、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1 采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2 采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 响应文件组成内容 |  |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |  |
| 1 | “资格文件”封面 |  |  | 有 |
| 2 | 资格审查声明函，格式见附件 |  |  | 有 |
| 3 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 |  |  | 无 |
| 4 | 供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。 |  |  | 有 |
| 5 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明； 如为授权代表提供授权书；（格式见附件） |  |  | 有 |
| 6 | 特定资格要求：同时具备：1、具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质，检测范围至少包含市政桥梁检测、地基基础工程检测；2、具有省级及以上计量主管部门颁发的含有市政道路、桥梁检测项目的CMA计量证书。 备注：须提供证书复印件加盖公章 |  |  | 无 |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  |  | 有 |
| 7 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 8 | 根据评标细则要求提供，投标单位认为需要提供的其它文件和资料、方案等；（格式自拟） |  |  | 无 |
| 9 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  |  | 有 |
| 4 | 磋商供应商符合采购文件规定的政府采购扶持政策的证明文件（如符合） |  |  |  |
| 4.1 | 价格扶持政策材料 | （1）中小企业声明函（如是，请提供） | 有 |  |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供） | 有 |  |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复制件加盖磋商供应商公章） | 无 |  |
| 备注说明 |  |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、设备租赁费、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。供应商签字确认（10分钟内不确认的，视为无异议）。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理费10000元，招标代理服务费不需在报价中单列。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行营业部

开户名称：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司

开户帐号：33001627135053000428

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号）

（3）浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监〔2022〕3号）

2、2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分    合同格式（供参考）

技  术  咨  询  合  同  书

(试用)

项目名称：

委托方：

(甲方)

受托方：

(乙方)

签订地点：      省         市（县）

签订日期：      年    月 　日

有效期限：      年  月　日至    年  月  日

协议书

年    月    日，平阳县综合行政执法局以 竞争性磋商 对2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （成交供应商名称）为该项目成交供应商。

为了明确委托方、受托方双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成服务内容，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目服务合同。

一、合同的组成部分

(1) 合同主要条款

(2) 中标通知书

(3) 技术规格、商务条款偏离表

(4) 招标内容及要求

(5) 合同补充条款或说明（如有的话）

(6) 承诺书      （含询标记录和优惠条件）

二、合同价格

中标折扣率      %

本项目采用按实结算的方式，其中道路常规检测    元/千米，道路脱空检测       元/千米。桥梁常规检测    元/座，桥梁结构检测     元/座，最终以中标单价*实际数量结算。本项目采用折扣率的报价方式。

注：每公里检测费综合单价包括断面内所有检测费用。例如某道路2公里长，含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道，则每公里道路检测费综合单价含4个机动车道、2个慢车道、2个人行道的检测所发生的所有费用。不因所探测道路覆盖的车行道、非机动车道、人行道、公交车站台等数量的变化以及是否中间有隔离带而调整综合单价。

三、合同时间

自合同签订之日起1年。要求完成道路桥梁检测服务相关工作内容。

四、合同内容及实施要求

1、检测依据的标准及规范

1．本技术规格书只是对本次采购服务内容的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标方有责任对提供的服务符合技术规格书要求负责。

2．有关技术标准及规范等都应符合下列最新版本的国家标准/规范要求。包括但不限于如下：

《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）

《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017

《混凝土结构现场检测技术标准》建设部第1634号令

《工程测量规范》GB 50026-5007

《公路工程技术标准》JTG B01-2014

《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2018

《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007

《公路钢结构道路设计规范》JTGD64-2015

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011

《大跨径混凝土道路的实验方法》交通部 1982

《公路旧桥承载能力鉴定方法（试行）》交通部公路局1988

《公路旧桥承载能力鉴定方法》交通部1988年

《公路桥涵设计规范》（合订本）交通部

《公路道路承载能力检测评定规程》JTG/T J21-2011

《建筑物变形测量规范》

《声屏障结构技术规范》GB/T51335-2018

《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020）；

《激光探测仪和空气耦合探地雷达检测城镇道路路面应用技术标准》（T/CMEA9-2020）；

《道路塌陷隐患雷达检测技术导则》（RISN-TG024-2016）；

《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T 7-2017）；

《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T18314-2016）；

《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）

《公路桥涵养护规范》JTG H11-2019

《公路工程质量检验评定标准 土建工程》 JTG F80/I-2012

《城市桥梁养护技术标准》CJJ 99-2017

《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011

《城市桥梁检测和养护维修管理办法》建设部令118号

注：国家有最新标准的按国家最新标准执行。

2、道路常规检测内容（应满足《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016道路检测相关要求）：

1）路面病害状况调查、平整度、抗滑性能检测。进行路面技术状况评价，包括路面行驶质量RQI、路面损坏状况PCI、抗滑性能（BPN、TD、SFC）和路面综合评价指数PQI。进行道路养护状况评定,包括道路各da设施合格率和综合完好率。对道路塌陷隐患排查评估。

2）道路检测成果中应列出检测路线信息汇总表、检测单元信息表。

3）应根据检测结果，确定需进行特殊检测以及道路地下病害检测的路段。

4）应根据委托方要求，提供路面病害详细列表及路面病害对应坐标。

5）根据成果应绘制路面状况平面布置图。路面状况平面布置图中应包含：

①检测道路起终点信息、方向信息，路线编码信息；

②路面病害位置及类型，路面病害标注图；

③各车道单元检测评价指标值；

④有条件时可加入历史养护信息；

⑤宜根据路面损坏、平整度、结构强度的检测结果，以10m为最小单元，对所检道路单元进行聚类分段，重新划分单元，尽量将破损状况相近的路段划分为同一个检测单元，重新分段后单元长度不宜小于50m，应不大于500m。将个聚类分段单元划分为保养小修、中修、局部大修或改扩建工程等养护维修类型应参照现行行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》。

⑥道路窨井盖破损情况、是否存在低洼易涝点，提供修复建议，提供照片，单独列表。

3、道路脱空检测内容：

（1）探测道路下方7m内基础中是否存在影响道路安全使用的隐蔽性不良地质体，具体为空洞、脱空、富水区、土体松散区等，并确定位置、大小及埋深。

（2）在检测过程中如查明已形成严重隐患的土体病害时，立即以电话与书面形式通知甲方。

（3）形成检测结果（判明检测道路存在的土体疏松、富水区、脱空、空洞等缺陷情况，明确病害的位置、大小及埋深，对形成原因进行初步分析）。

（4）分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。

（5）对道路塌陷隐患排查评估，并根据评估报告情况制定道路脱空隐患整改方案

（6）检测方法、检测基本要求、检测技术要求应符合《浙江省城镇道路检测技术导则（试行）》规定。

（7）检测期间实行检测工作周报道制度，乙方定期向甲方上报检测进展和检测发现的问题等。

（8）具体检查构件投标乙方可根据国家标准规范、道路现状及投标乙方经验进行检测，若今后不满足考核标准等，甲方有权要求乙方进行复测，并不以增加费用。

（9）具体检测项目的执行标准，应符合最新版本的国家标准/规范要求。

4、城市桥梁常规定期检测：

（1）对照城市桥梁资料卡和设备量年报表现场校核城市桥梁的基本数据，并符合标准附录要求。

（2）采用以目测为主的方式对桥梁（含桥头引道）的外观状态进行全面检测，记录病害状况，实地判断损坏原因，估计维修范围和方案。

（3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出做特殊检测的建议。

（4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以及暂时限制交通的建议。

（5）根据城市桥梁技术状况，确定下次检测时间。

（6）将桥梁基本信息、检测情况及处置录入温州市市政信息系统

（7）对技术状况三类及以下桥梁进行安全性能验算和评价，提出养护或加固建议。

（8）桥梁附属架设管线类型、完好程度（提供现场照片）、提供修复建议，单独列表

（9）“桥头跳”情况排查，提供整改建议、现场照片，单独列表。

4.1.1检测范围为：

①桥面系包括桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、栏杆或护栏；

②上部结构包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、连接件等；

③下部结构包括支座、盖梁、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙、护坡及河床冲刷情况等。

4.1.2检测内容包括：

①桥梁的基本几何尺寸调查，包括界面尺寸、跨径等。

②桥梁实际承担的车辆荷载分析。

③Ⅰ类养护的桥梁结构变位测量，应包括下列内容：一是桥面结构纵向线形，桥面标高和墩（台）顶的水平变位；塔顶变位，主缆线形；拱轴线侧向偏离，拱肋矢高等。二是桥梁墩台基础竖向沉降、水平变位和转角。

④拉力索力和吊杆拉力测量。系杆拱桥、悬索桥及斜拉桥通过吊杆振动频率测试，对比分析历年吊杆力；检查悬索桥吊杆上端与主缆索的索夹是否有松动、移位，下端与梁连接的螺栓有无松动等问题。

⑤拱桥及软弱地基桥梁的沉降测量；独柱式墩桥梁墩柱的侧向倾角及梁体相对水平位移值测量。

⑥Ⅰ类养护城市桥梁应按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ类~Ⅴ类养护桥梁根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录D-1至D-3对桥面系、上部结构、下部结构评分等级、扣分表进行评估，分别计算出桥梁的桥面系，上部结构、下部结构的BCI、BSI值，划分其完好状态等级，并应符合《标准》第4.5节的有关规定。

⑦裂缝检测。检查梁体是否有裂缝出现或裂缝的分布情况，对于预应力砼结构着重检查梁体有无裂缝出现，若存在裂缝的话则详细调查其分布情况（含位置、长度、宽度、深度、分布范围等），并详细分析裂缝产生的原因。对于普通钢筋砼结构需掌握裂缝的分布情况绘制相应的裂缝分布图，若裂缝宽度超出规范限值要求则应进行裂缝深度、成因等调查。

⑧支座检测。检查桥梁支座是否正常工作，有无错位、断裂或脱空等情况，描述支座病害，做病害记录。

⑨伸缩装置检测。检查伸缩装置与桥面铺装是否存在高差；检查伸缩装置是否完好，结构缝宽是否存在异常，有否卡死，有否异常声响。

⑩检测中发现的桥梁病害应作记录，重要病害应在现场做出标记，超标的裂缝应该设永久裂缝观测标记、以便以后观测。

4.2.城市桥梁结构定期检测（最终结构检测内容、数量按甲方需求和桥梁实际情况进行安排并按实结算）：

（1）查阅历年检测报告和常规定期检测中提出的建议。

（2）根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，进行梁体线形、墩柱沉降及结构构建的检测。

（3）通过材料取样试验确定材料特性、退化程度和退化性质。对桥梁的梁板、墩柱、桥台等主要构件进行无损检测，至少应该包含以下内容：

①检测混凝土的强度、碳化深度；

②探测混凝土保护层厚度；

③根据桥梁外观检查结果对钢筋的锈蚀情况进行检测；

④检测不得对桥梁结构造成损坏，对桥梁混凝土及表面涂装必要的布局损坏，在检测结束后负责原样恢复。

（4）对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算。检算主要构件能否达到设计荷载标准，根据相关规范对桥梁的承载力和耐久性进行评估。桥梁结构检算评定时，所用构件的几何尺寸、变位、材料强度值、缺损程度宜以结构实体检测结果为依据。

（5）根据现场检测结果，分析确定退化的原因，以及对结构性能的耐久性的影响。根据《标准》第4.3.14条内容，对桥梁构件进行侵蚀环境分类。

（6）对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测之前的可能退化情况；如构件在下一次检测前可能失效，需立即报告桥梁养护管理部门。

（7）检测河道的淤积、冲刷等现象，记录水位。

（8）必要时对桥梁进行荷载试验和分析评估。城市桥梁的荷载试验评估按有关标准进行。

（9）通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应的养护措施。

（10）系杆拱桥、悬索桥、斜拉桥应进行动力特性及重要部位的内力静载试验检测。检测报告应结合历年各项检测结果综合分析。

4.3.检测期间实行检测工作周报道制度，乙方定期向甲方上报检测进展和检测发现的问题等。

4.4.具体检测项目的执行标准，应符合最新版本的国家标准/规范要求。

4.5.编制本县城市桥梁检测报告

乙方须结合往年桥梁检测结果、巡检情况、维修情况等资料编制桥梁检测报告，并向甲方提供正式的报告和有关电子文档（检测报告的份数为一式三份，甲方可以根据实际需求对报告份数进行调整）。

4.6.编制全县城市桥梁设施运行报告

乙方结合本县桥梁设施运行报告、县管桥梁检测结果、巡检情况、维修情况等编制《温州市平阳县城市桥梁设施运行报告》。

5、检测成果：

1.检测评估机构应当根据有关技术规范，提供真实、准确的检测数据和评估结论，评定道路技术等级。

2.乙方出具分析评价报告，并承担分析评价报告的法律责任。

3.评估报告包括以下内容（但不限于）：

（1）道路常规检测成果

①道路概况（含《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）附录B 城镇道路资料卡中的表B-1、B-2、B-3、B-4）；

②道路病害情况及产生原因分析，处理对策及病害照片；

③沥青路面和人行道路面的损坏类型应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）附录C的规定，并应分别按附录D和附录E填写损坏单项扣分表和损坏调查表。根据定期检测的结果，应按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）第4.5节进行道路评价和定级。

④对特殊检测、下次的常规定期检测时间及检测要求、后期脱空检测等提出建议。

（2）道路脱空检测成果

①以逐条道路列表形式描述所检测出的各类病害的属性、平面位置、埋深、大小等情况，对病害严重区域配以影像资料。

②逐条道路的道路平面简图，在图上标明各类病害所在位置。

③对各类病害进行初步成因分析和可能产生的影响程度，并提出相应的处理和维修方案。

④形成所有核定检测区域的测线布置图及雷达图谱。

⑤对检测数据进行整理分析，并出具检测报告。对检测报告中，疑似空洞目标经钻探验证的准确率要达到 95%以上。

（3）城市桥梁常规定期检测成果

①桥梁概况，含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录 B 城市桥梁资料卡（B-1）和桥梁概况（B-2）；

②桥梁病害情况及产生原因分析，处理对策及病害照片（含桥头跳病害情况）；

③结构裂缝情况和变化情况。应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出键入， 达到下一次检测时可进行对比分析的程度；

④对桥梁状况进行评估，I 类养护的城市桥梁按影响结构安全状况进行评估；Ⅱ- Ⅴ类养护的城市桥梁按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）相关规定对桥面系、上部结构、下部结构制作评分表进行评估，并根据常规定期检测结果对城市桥梁进行技术状况评估分级。

⑤对特殊检测、下次的常规定期检测时间及检测要求提出意见，对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议。

（4）城市桥梁结构定期检测成果

①桥梁概况，含《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录 B 城市桥梁资料卡（B-1）和桥梁概况（B-2）；

②结构定期检测有现场记录，应按《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）附录F 填写结构定期检测现场记录表（F-1）、特殊构件信息表（F-2）、照片记录表（F-3）。记录所有桥梁构件的侵蚀环境情况；构件的实测损坏类型和程度；损坏状况描述应包含： 损坏位置、程度、产生的原因和可能的退化、照片编号、所有材料试验的细节和材料在结构中的部位。

③结构裂缝情况和变化情况。应提供裂缝位置、长度、宽度和深度，并画出键入， 达到下一次检测时可进行对比分析的程度；

④采用相关技术标准或数据分析，确定桥梁承载能力、抗倾覆能力及耐久性能；

⑤结构使用限制，其中包括荷载、机动车通行或车道数限制；

⑥养护维修加固措施；

⑦进一步检测、试验、结构分析评估及建议；

⑧新老检测报告数据分析。

（5）编制全县桥梁设施运行报告包括以下内容（但不限于）：

结合全县往年桥梁检测和本次检测的相关资料，目前各桥梁运行情况，业主单位日常巡检、维修记录的现状，进行新老数据的结合分析，并提出业主单位在日常管养过程中存在的问题；

综合历年本县桥梁报告中的病害情况、产生原因、处理对策及之后的养护、维修、巡检情况等评价其维养成果；

综合历年本县桥梁检测报告中出现的病害及实际发展情况，就今后应采用的检测方法、人员投入、仪器设备、养护维修加固措施等提出可行性建议；

新老检测报告数据分析。

四、其他要求

1、安全、质量要求：

（1）乙方应严格按规定的要求，合理布设施工作业区，设置标志和安全防护设施，保证车辆、人员和过往车辆的安全，做好现场的安全管理工作，确保施工安全，必要时还应协助做好交通疏导工作。

（2）乙方应确保在检测过程中不会对设施造成破坏。

（3）乙方于中标通知书发出后并签订检测合同后50日内提交检测成果。

（4）本项目完成后，乙方仍应向甲方免费提供改造咨询、技术交底等后期服务工作。

（5）在合同执行期间，投标乙方有责任与甲方及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

2、其他要求

（1）合同签署后，成交供应商无特殊情况未经甲方同意不得变更主要人员，如未经甲方同意更换人员，甲方有权扣罚履约保证金，并按合同约定处罚。

（2）本次检测成果须经甲方审核合格通过。成果的使用权与所有权归甲方所有，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供受委托完成的检测成果，否则甲方有权对此追究法律责任。

（3）安全文明施工要求：

1.供应商必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，乙方未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由乙方承担一切责任及损失。

2.合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由乙方承担。合同执行过程中发生的事故、纠纷等事件均与甲方无关，由乙方自行负责。

3.本项目调查评估实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由乙方负责。

（4）处罚制度：

1.乙方在施工过程中未按要求做好围护要求或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

2.乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金的10%作为罚款。

3.如乙方无正当理由而导致延期，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期违约责任按每延期一天罚款1000元处理。如果超出合同规定期限15天，则甲方有权终止合同，并没收其履约保证金。

4.合同签署后，未经甲方同意不得擅自变更主要服务人员。如变更一人则按每人扣除2000元处理，且甲方有权要求变更为原服务人员。

5.本次检测最终成果资料未达到招标文件中“检测依据的标准及规范”中检测成果的要求的，成果资料将被退回，且发现每少提供一项或未按照要求提供相关标准及规范的，按照每处扣除1000元处理。

注：以上所有工作内容的费用均包含在投标总价中。

3、人员要求及工作内容（包括但不限于）：

▲（1）项目负责人须具备道桥或结构专业中级及以上职称。（提供项目负责人的职称证书及自投标截止前1个月的6个月内任意1个月的社保证明，否则作无效标处理）。项目组成员人数由磋商投标供应商自行提供。

（2）乙方按业主要求开展全县市政道路桥梁排查摸底，形成路网图（可结合百度地图等工具），标注已纳入检测和未纳入检测的道路桥梁；统计各镇道路总长度、分别统计快速路、主干路、次干路、支路、街坊路、境内公路等长度、车行道面积及人行道面积；完成业主方交代的道路桥梁日常巡查，完成温州市桥医生平台中月度计划巡查工作。

（3）乙方须按格式规范化及时录入检测数据，上传现场检测过程照片，相关影音资料存档备查。

（4）乙方须借助手持终端设备，将检测轨迹及信息录入相关的APP 软件，完成电子打卡。

（5）每条道路检测时，乙方须提前通知甲方，由甲方陪同到现场进行监督，交通及当日其他费用由磋商供应商负责。

（6）检测工作全部完工后须提交检测成果报告初稿，然后内部审查小组将主要通过核查检测成果报告初稿及现场抽查进行内部审查。内部审查通过后，将进行专家评审（专家审查费及专家评审费含在合同价中，专家由甲方确认），主要对检测数据真实性、道路检测手段与方法、检测结论及针对性的维修处理建议和措施等进行全面深入的评审。在内部审查、检测道路现场随机抽查及专家评审中，若发现检测报告内容有明显抄袭、遗漏、错误、偏差等情况的，对该类型检测内容限期重新检测。

4、考核、验收标准和方式：

1、按时完成检测，并递交成果物并通过采购人组织的验收。

2、考核标准

| 序号 | 考核内容 | 处违约金标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在内部审查、检测道路现场随机抽查及专家评审中，若发现检测报告内容有明显抄袭、遗漏的痕迹，以及检测数据有误时 | 每处违约金2000元（人民币）整，并进行及时整改； |
| 2 | 发现出现较大偏差时； | 每处违约金2000元（人民币）整，并进行及时整改； |
| 3 | 若发现现场被抽查的道路中出现坐标偏离较大的病害，每发现一处大于10米的误差病害点时； | 处违约金2000元（人民币）整，并进行及时整改； |
| 4 | 若现场被抽查的道路或桥梁中检测评价结果与实际出现较大偏离的情况，每一条道路或桥梁时； | 处违约金10000元（人民币）整，并进行及时整改； |
| 5 | 若发现检测报告有虚假或造假内容时，每发现一处； | 处违约金10000元（人民币）整，并进行及时整改； |
| 6 | 检测实际数量存在弄虚作假的； | 每发生一处按合同总价的5%扣款；情节严重的，甲方可解除本合同，乙方应承担甲方相应的损失； |
| 7 | 检测技术达不到技术服务要求的； | 每发生一项按合同总价的5%扣款；情节严重的，甲方可解除本合同，乙方应承担甲方相应的损失； |
| 8 | 检测数据未能按照对应标准达到甲方要求的，并未进行及时整改的； | 每发生一项按合同总价的5%扣款；情节严重的，甲方可解除本合同，乙方应承担甲方相应的损失； |
| 9 | 检测项目负责人或技术团队人员调整须经甲方认可后方能替换； | 擅自或不正当理由更换检测项目负责人或技术团队人员的，每发生一次按合同总价的5%扣款；情节严重的，甲方可解除本合同，乙方应承担甲方相应的损失； |
| 10 | 检测项目负责人或技术团队人员未按要求到位； | 检测项目负责人或技术团队人员未按要求到位的，每发现一次扣2000元，并进行及时整改； |
| 11 | 检测应及时对甲方需求进行响应，响应时间两次不合要求； | 每发生一次按合同总价的5%扣款；情节严重的，甲方可解除本合同，乙方应承担甲方相应的损失； |
| 12 | 路网图未按照甲方要求时间点提供 | 每延期一天罚款1000元处理。如果超出合同规定期限15天，则甲方有权终止合同，并没收其履约保证金。 |
| 13 | 未按甲方要求进行道路桥梁日常巡查 | 每发现一次扣1000元，并进行及时整改。如出现连续两次或累计三次，则甲方有权终止合同，并没收其履约保证金。 |
| 14 | 未按甲方要求完成温州市桥医生平台中月度计划巡查工作 | 每发现一次扣1000元，并进行及时整改。如出现连续两次或累计三次，则甲方有权终止合同，并没收其履约保证金。 |
| 15 | 未按采购人要求完成温州市桥医生平台中道路桥梁信息完善率90%以上的 | 每减少5%，扣5000元，并进行及时整改，如未达到80%以上的，则采购人有权终止合同，并没收其履约保证金。 |

11、履约保证金

1.乙方必须在合同签订后向甲方支付合同总额1%的履约保证金（无息），甲方出具合同履约保证金收据；

2.检测报告经评审合格、整改完毕后，甲方无息退还履约保证金；

3.乙方不能保质保量完成合同规定业务，除承担相关责任外，甲方可相应扣减合同履约保证金。

12、付款方式

1、合同签订后七个工作日内，甲方向乙方支付20万元的预付款。

1.1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可按乙方的意见执行。

1.2、在签订合同时，乙方要求预付款的。甲方有权要求乙方提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

2、签订合同后，中标人完成合同约定的全部工作内容且采购人对中标人的合同履行情况进行验收，成果检测报告经评审合格且完成整改，项目合同到期后1个月内支付剩余尾款，采购人按实际数量*与之对应的中标单价进行按实结算。

注：对于满足合同约定支付条件的,甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

13、违约责任

（1）因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

（2）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误或其他因乙方自身原因造成错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

（3）其他违约责任：                                                     。

14、争议的解决方式

1.甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

2.凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商或调解解决，若协商或调解不成，双方约定：向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15、 附则

1.合同应在双方签字盖章后开始生效；

2.本合同一式    份，双方各执    份，同等有效。

3.如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲方：（印章）                        乙方：（印章）

全权代表:（签字）                     全权代表:（签字）

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

时间：                                时间：

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

### 2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商地址：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 1.2 磋商供应商资格审查声明函

磋商供应商资格审查声明函

平阳县综合行政执法局：

我公司郑重声明，我公司参加2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目（项目编号：      ）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

磋商供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年_____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。

### 1.4供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.5法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县综合行政执法局：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：              性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：   　　　    年  　　　  月 　　　   日

授权代表身份证复印件或影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

### 1.6供应商资质要求

同时具备：1、具有省级及以上建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质，检测范围至少包含市政桥梁检测、地基基础工程检测；2、具有省级及以上计量主管部门颁发的含有市政道路、桥梁检测项目的CMA计量证书

备注：提供复印件并加盖公章

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

### 2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商地址：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

2.4磋商函

磋商函

平阳县综合行政执法局：

（供应商全称） 授权 （授权代表名称） 为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：            ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：

（2）单位组织形式：

（3）法定代表人姓名：

（4）单位地址：

（5）单位传真/电话号码：

（6）成立或工商注册日期：

（7）实收资本：

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净    值：

6）主要负责人姓名：

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况：

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.6商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不提供此表或未填写，视为默认。

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不提供此表或未填写，视为默认。

### 2.7根据评审办法，投标单位认为需要提供的证明文件和资料、方案等；（详见评审内容，格式自拟）

### 2.8磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

## 三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

### 2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商地址：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

开标前不得启封

- 3.2开标一览表

开标一览表（第一次报价）

供应商名称：                                            采购编号：

| 项目名称 | 投标统一折扣率 |
| --- | --- |
| 2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目 | % |

注：

▲1.开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价含全部工作所发生的所有费用（即完成本次工作所需的一切费用）、仪器设备费、补点费、人员工资、差旅费、利润、税金、审查费、评审费、代理服务费等一切费用。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

3.结算方式：单价×中标折扣率×实际数量进行结算。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月    日

- 3.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号），对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

- 确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的（或未提交）最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

四、评审细则

一、商务报价评分：20分

1、以投标供应商的有效投标价中的最低价（最低折扣率）为评标基准价，得20分。报价评分结算公式为：报价得分=(评标基准价/投标价)×20%×100。

2、如果某些（个）供应商投标报价超出采购最高限价，其投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分：80分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证体系 | 0-8分 | 1、投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书，得2分； 2、投标供应商具有有效的环境管理体系认证证书，得2分； 3、投标供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得2分； 4、投标供应商具有有效的信息安全管理体系认证证书，得2分； 注：投标文件中提供体系认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图（http://cx.cnca.cn/），认证状态须为有效，加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 2 | 类似业绩 | 0-2分 | 根据投标供应商2022年1月1日（业绩认定时间以合同签订时间为准）至今完成类似项目业绩的，每提供1个得1分，最高得2分。 注：投标文件中须同时提供中标通知书和项目合同扫描件并加盖投标供应商公章，否则不得分； |
| 3 | 项目组成员 | 0-6分 | 1、拟派项目负责人： ①具备一级注册结构工程师得1分；具备二级注册结构工程师得0.5分；本项最高1分； ②具备道桥或结构专业高级及以上职称得1分；具备道桥或结构专业中级职称得0.5分；本项最高1分； ③具备道桥检测证书的得0.5分； 2、拟派技术负责人： ①具备一级注册结构工程师得1分；具备二级注册结构工程师得0.5分；本项最高1分； ②具备道桥检测证书的得0.5分； 3、拟派项目组成员（除项目负责人、技术负责人外）： ①具备道桥或结构专业高级及以上职称得1分；道桥或结构专业中级职称得0.5分；本项最高1分； ②具备道桥检测证书的，每提供一个得0.5分，本项最高1分。 注：以上人员不可重复得分，按人员可得最高分计取。须提供相关证书复印件及投标截止前1个月的6个月内任意1个月在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 4 | 项目实施的标准、检测程序、方式及手段 | 0-6分 | 根据投标供应商提供项目实施的标准表述是否明确，提供详细的检测程序、方式及手段，检测程序、方式及手段是否符合现行规范要求和实施标准等由评标委员会进行评审。 （评分范围：6、5、4、3、2、1、0） 注：“检测程序、方式及手段”是指控制参数的选取、影响参数的确定、检测程序概述及异常情况对策、检测全过程的软件分析等内容。 |
| 5 | 项目检测的重点、要点、难点的阐述 | 0-20分 | 1、根据投标供应商对本项目的理解程度等由评标委员会进行评审。 ①项目背景理解（评分范围：2、1、0）； ②项目实施条件（评分范围：2、1、0）； ③项目实施重点分析（评分范围：2、1、0）； ④项目实施难点分析（评分范围：2、1、0）； ⑤项目实施总体思路及规划（评分范围：2、1、0）； |
|  |  |  | 2、根据投标供应商针对本项目制定的项目服务方案等由评标委员会进行评审。 ①现场踏勘与前期数据收集与整理计划（评分范围：2、1、0）；； ②总体设计及系统架构服务（评分范围：2、1、0）；； ③桥梁结构特点分析及监测点布置方案服务（评分范围：2、1、0）； ④桥梁结构状况评估（评分范围：2、1、0）；； ⑤监测数据与市平台对接服务（评分范围：2、1、0）；。 |
| 6 | 质量保证措施 | 0-5分 | 根据投标供应商针对本项目制定的项目质量保证措施方案等由评标委员会进行评审。 （评分范围：5、4、3、2、1、0） |
| 7 | 进度保障措施 | 0-5分 | 根据投标供应商针对本项目制定的项目进度保障措施方案等由评标委员会进行评审。 （评分范围：5、4、3、2、1、0） |
| 8 | 检测服务运作流程图、实施方案计划（时间）等 | 0-5分 | 根据投标供应商是否提供详细的检测服务运作流程图和实施方案计划，检测服务运作流程图和实施方案计划中对各个阶段是否均有详细和明确的时间节点安排，流程图和计划是否合理、科学等由评标委员会进行评审。 （评分范围：5、4、3、2、1、0） |
| 9 | 作业安全保障措施 | 0-8分 | 根据投标供应商针对本项目制定的交通组织及措施方案等由评标委员会进行评审。 （评分范围：4、3、2、1、0） |
|  |  |  | 根据投标供应商针对本项目制定的安全作业保证措施方案等由评标委员会进行评审。 （评分范围：4、3、2、1、0） |
| 10 | 拟投入的各种检测仪器、设备配备情况 | 0-5分 | 根据投标供应商拟投入的检测仪器、有关设备的数量、种类、质量及先进性等由评标委员会进行评审。 （评分范围：5、4、3、2、1、0） |
| 11 | 应急预案 | 0-5分 | 根据投标供应商针对针对本项目制定的应急预案方案等由评标委员会进行评审。 （评分范围： 5、4、3、2、1、0） |
| 12 | 售后服务 | 0-5分 | 根据投标供应商对本项目的服务响应措施，包括对拟投入的技术人员制定具体的服务工作计划、确保技术人员到位以及提供快速服务响应等相应的保障措施等由评标委员会进行评审。 （评分范围： 5、4、3、2、1、0） |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司：

本人经由                              （单位）负责人        （姓名）合法授权参加2025年平阳县城市道路桥梁定期检测项目（编号：              ），经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：2034279@qq.com 。