平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目. 采购编号：ZSCG2025-033. 采购单位：平阳县万全镇人民政府. 联 系 人：李先生. 联系电话：15258716276. 代理机构：温州中数建设咨询有限公司. 联 系 人：林先生. 联系电话：13587891419. 二○二五年四月

温州中数建设咨询有限公司关于万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目的竞争性磋商采购公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年4月27日

项目概况

万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年5 月12 日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZSCG2025-033

项目名称：万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3608506

最高限价（元）：3608506

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：3608506

单位：批

简要规格描述：详见采购文件

备注：本项目按实结算，按折扣率报价，采用单价折扣，总价不折扣的方式进行结算。

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求： 无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年 5月 12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年5 月12 日14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

五、响应文件开启

开启时间：2025年5 月 12日14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，将“备份投标文件”发送至代理机构电子邮箱，也可以于投标截止时间前当面递交或邮寄递交一份以介质（U盘）存储的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县万全镇人民政府

地    址：平阳县万全商务大厦

传     真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：15258716276

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：13958908090

2.采购代理机构信息

名    称：温州中数建设咨询有限公司

地    址：平阳县昆阳镇城中府3号楼104室

传     真：0577-63951556

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式（询问）：13587891419

质疑联系人：吴女士

质疑联系方式：15168722662

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传    真：/

联 系 人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋 商 通 知（邀 请）书

温州中数建设咨询有限公司对万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | ZSCG2025-033 |
| 2 | 采购内容 | 万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 7 | 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 8 | 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 9 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 10 | 响应文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 11 | 响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份投标文件”：将“备份投标文件”发送至代理机构电子邮箱179522209@qq.com，也可以于投标截止时间前当面递交或邮寄递交一份以介质（U盘）存储的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 【地址：平阳县昆阳镇城中府3号楼104室 林先生 电话：13587891419】 |
| 12 | 磋商保证金 | 本项目无需提供磋商保证金 |
| 13 | 递交磋商响应文件截止与磋商开始时间 | 2025年 5 月 12 日14：30 |
| 14 | 磋商地点 | 1、代理机构在平阳县昆阳镇城中府3号楼104室进行开评标活动；2、供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与） |
| 15 | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：温州中数建设咨询有限公司 机构地点：平阳县昆阳镇城中府3号楼104室 联系人：林先生 联系电话：13587891419 联系传真：0577-63951556 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州）） 联系人：李老师、王老师 监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562 传真：/ 地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室 |
| 18 | 扶持中小企业政策（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、项目属性： 工程类 ； 2、所属行业： 建筑业 ； 3、本项目 属于 预留份额专门面向中小企业采购的项目，（大中小微型企业划分标准详见附表），专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策； 4、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 5、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 19 | 节能产品、环境标志产品（货物采购项目适用） | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 20 | 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，将“备份投标文件”发送至代理机构电子邮箱，或密封包装后于投标截止时间前当面递交或邮寄递交一份以介质（U盘）存储的“备份投标文件”； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 21 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（授权代表保持电话畅通，如线上解密失败，会在开启备份响应文件时与授权代表联系索取密码。）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日内将合同扫描件电子版发至代理机构电子邮箱：179522209@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 23 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 24 | 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 25 | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 ▲中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一式四份给代理公司，采用胶装或线装成册，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部 项目简介

一、项目简介

温州中数建设咨询有限公司受平阳县万全镇人民政府委托，以竞争性磋商方式采购万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求

1、工程内容：万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目，潮流馆周边地面铺装、绿化提升、非机动车棚、电气改造、排水修复和景观照明等。（具体内容详见清单）。

2、采购清单：

| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 金属门窗拆除 |  | 金属门窗拆除 | m2 | 26.95 | 36.24 |  | 976.67 |
| 2 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 铝合金推拉窗安装80系，钢化玻璃5+9+5mm | m2 | 26.95 | 383.85 |  | 10344.76 |
|  |  | 油漆、涂料工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 立面抹灰层拆除 |  | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 30.00 | 13.51 |  | 405.30 |
| 4 |  | 铲除涂料面 |  | 部分破损区域抹灰面铲涂料 | m2 | 270.00 | 11.90 |  | 3213.00 |
| 5 |  | 墙面喷刷涂料 |  | 外立面刷外墙弹性涂料，腻子一道 | m2 | 838.00 | 65.55 |  | 54930.90 |
|  |  | 门头及过道顶部封闭、落水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 垫层 |  | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.含模板安拆； | m3 | 0.32 | 694.84 |  | 222.35 |
| 7 |  | 垫层 |  | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：150厚碎石 | m3 | 0.48 | 256.25 |  | 123.00 |
| 8 |  | 独立基础 |  | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板 | m3 | 3.08 | 554.69 |  | 1708.45 |
| 9 |  | 基础梁 |  | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板安拆； | m3 | 0.24 | 1412.65 |  | 339.04 |
| 10 |  | 矩形柱 |  | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.89 | 593.90 |  | 528.57 |
| 11 |  | 矩形梁 |  | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.37 | 491.19 |  | 181.74 |
| 12 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18含箍筋 | t | 0.295 | 4733.56 |  | 1396.40 |
| 13 |  | 柱、梁面一般抹灰 |  | 1、柱（梁）面砂浆打底找平 15mm厚^水泥砂浆 1∶2.5； 2、立面防水砂浆防潮层 | m2 | 10.26 | 70.93 |  | 727.74 |
| 14 |  | 墙面喷刷涂料 |  | 灰色仿石漆 | m2 | 2.80 | 125.30 |  | 350.84 |
| 15 |  | 墙面喷刷涂料 |  | 白色乳胶漆 | m2 | 9.70 | 45.85 |  | 444.75 |
| 16 |  | 装饰灯 |  | 成品户外壁灯 | 套 | 2 | 912.49 |  | 1824.98 |
| 17 |  | 平板 |  | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 7.93 | 1050.08 |  | 8327.13 |
| 18 |  | 屋面卷材防水 |  | 1、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材（PY）聚胎； 2、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎； 3、2.0后高聚物改性沥青防水涂料 | m2 | 61.00 | 155.60 |  | 9491.60 |
| 19 |  | 平面砂浆找平层 |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比：砂浆找平层^水泥砂浆 1∶3~厚20mm | m2 | 61.00 | 23.28 |  | 1420.08 |
| 20 |  | 屋面排水管 |  | 塑料排水管铺设 管径150mm | m | 57.10 | 80.17 |  | 4577.71 |
| 21 |  | 屋面刚性层 |  | 刚性屋面 水泥砂浆保护层^水泥砂浆 1∶2~厚20mm+钢筋网片 | m2 | 61.00 | 47.68 |  | 2908.48 |
| 22 |  | 保温隔热天棚 |  | 挤塑聚苯板40厚 | m2 | 61.00 | 33.59 |  | 2048.99 |
| 23 |  | 采光天棚 |  | 8+8夹胶安全玻璃 | m2 | 16.00 | 312.73 |  | 5003.68 |
| 24 |  | 园路 |  | 封闭门头地面 1.块料品种、规格：300*600*30芝麻灰（一字拉丝）工字铺 2.基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C25混凝土基层，100厚级配碎石垫层 | m2 | 69.95 | 324.24 |  | 22680.59 |
| 25 |  | 安砌侧（平、缘）石 |  | 门头侧石 1.块料品种、规格：150*1000*300芝麻黑（火烧面） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：c20混凝土靠背 | m | 10.18 | 155.90 |  | 1587.06 |
|  |  | 外墙新增项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 墙面装饰板 |  | 1.面层材料品种、规格、颜色：4mm厚铝塑板刷木纹漆 | m2 | 41.10 | 128.19 |  | 5268.61 |
| 27 |  | 金属格栅窗 |  | 铝方通格栅造型，50*100*0.9mm | m2 | 44.59 | 154.33 |  | 6881.57 |
| 28 |  | 平面、箱式招牌 |  | 空调外机铝合金空调罩，外框2mm厚50*50铝方通，内框竖向1.5mm厚20*20铝方通；人工空调移机 | 套 | 16 | 927.72 |  | 14843.52 |
| 29 |  | 有机玻璃字 |  | 亚克力发光字“万全时尚潮流家居中心” | 个 | 11 | 464.10 |  | 5105.10 |
| 30 |  | 装饰灯 |  | 艺术洗墙灯 | 组 | 2 | 769.70 |  | 1539.40 |
| 31 |  | 外脚手架 |  | 外墙脚手架，不同檐高由施工单位自行综合考虑，高度13m以内 | m2 | 800.00 | 14.49 |  | 11592.00 |
| 2.市政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 拆除砖石结构 | 拆除现状围墙61米及部分花坛，具体按现场实际情况为准； |  | m3 | 53.67 | 180.30 |  | 9676.70 |
| 2 |  | 拆除路面 | 液压镐凿除30cm厚混凝土面层，清扫整理； |  | m2 | 1385.16 | 43.61 |  | 60406.83 |
| 3 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种：破除混凝土路面石渣 2.投标人综合考虑运距、消纳 |  | m3 | 437.99 | 132.32 |  | 57954.84 |
|  |  | 道路修补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 沥青混凝土 | 沥青道路按现状路面做法进行修复，与原路面标高保持持平，机械摊铺；具体范围详见图纸； 1、摊铺4cm厚AC-13C型SBS细粒式改性沥青混凝土； 2、拌合、运输、整形、养护。 |  | m2 | 232.69 | 73.73 |  | 17156.23 |
| 5 |  | 透层、粘层 | 1、喷洒PC-3乳化沥青粘层，洒布量 0.5L/m2。 |  | m2 | 232.69 | 2.23 |  | 518.90 |
| 6 |  | 沥青混凝土 | 1、摊铺8cm厚AC-25C型粗粒式沥青混凝土； 2、拌合、运输、整形、养护。 |  | m2 | 232.69 | 120.07 |  | 27939.09 |
| 7 |  | 安砌侧（平、缘）石 | 侧石按现状做法进行修复，具体做法详见图纸； |  | m | 24.56 | 155.49 |  | 3818.83 |
|  |  | 铺装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 园路 | 素土夯实（夯实度≥0.94） |  | m2 | 498.95 | 5.31 |  | 2649.42 |
| 9 |  | 园路 | 100厚级配碎石垫层 |  | m3 | 49.90 | 25.15 |  | 1254.99 |
| 10 |  | 园路 | 150mm厚C25混凝土基础,含模版 |  | m3 | 74.84 | 701.89 |  | 52529.45 |
| 11 |  | 园路 | 曲线游步道铺装 1.块料品种、规格：30厚芝麻灰荔枝面（冰裂纹碎拼） |  | m2 | 295.01 | 413.46 |  | 121974.83 |
| 12 |  | 园路 | 沿街右侧铺装 1.块料品种、规格：300*600*50芝麻灰（荔枝面）工字铺 |  | m2 | 203.94 | 250.34 |  | 51054.34 |
| 13 |  | 安砌侧（平、缘）石 | 游步道曲线侧石 1.材料品种、规格：100*300芝麻灰（火烧面）侧石，曲线长度定制 2.基础、垫层：材料品种、厚度：c20混凝土靠背 |  | m | 228.58 | 198.40 |  | 45350.27 |
| 14 |  | 踏（蹬）道 | 沿街台阶面 1.块料品种、规格：300*600*50芝麻黑（荔枝面） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C25混凝土基层，100厚级配碎石垫层 |  | m2 | 14.80 | 468.18 |  | 6929.06 |
| 15 |  | 安砌侧（平、缘）石 | 沿街侧石 1.块料品种、规格：150*1000*500芝麻灰（火烧面） 2.基础、垫层：材料品种、厚度：c20混凝土靠背 |  | m | 18.48 | 243.38 |  | 4497.66 |
|  |  |  | 3.园林 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 挖一般土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：根据水位进行开挖，0.5-1.5m，工程量暂定 |  | m3 | 200.00 | 7.52 |  | 1504.00 |
| 2 |  | 回填方 | 1.原土回填 夯实 |  | m3 | 100.00 | 16.33 |  | 1633.00 |
| 3 |  | 余方弃置 | 1、废土外运消纳，运距自行考虑 |  | m3 | 100.00 | 110.21 |  | 11021.00 |
|  |  | 绿化苗木 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 栽植乔木 | 现状树形不好，胸径小以及死株树种移除，工程量暂定，据实结算 |  | 株 | 5 | 579.42 |  | 2897.10 |
| 5 |  | 栽植灌木 | 现场灌木，胸径小以及死株树种移除，工程量暂定，据实结算 |  | 株 | 12 | 113.71 |  | 1364.52 |
| 6 |  | 栽植花卉 | 现场片植灌木移除，工程量暂定，据实结算 |  | m2 | 271.00 | 5.21 |  | 1411.91 |
| 7 |  | 栽植乔木 | 保留良好现状树种，进行适当修剪 |  | 株 | 15 | 211.35 |  | 3170.25 |
| 8 |  | 栽植乔木 | 丛生香泡，H600cm，P400cm，12-14分枝，特选苗，丛生全冠，树形优美，5分枝以上； |  | 株 | 1 | 11224.85 |  | 11224.85 |
| 9 |  | 栽植乔木 | 二乔玉兰，H400cm，P250cm，D12cm，精品苗，全冠种植，树形饱满，主干直立； |  | 株 | 2 | 2040.69 |  | 4081.38 |
| 10 |  | 栽植乔木 | 特选红枫，H300cm，P200cm，D10cm，精品苗，全冠种植，株型佳，0.7米开始分叉，主干分支7个以上； |  | 株 | 2 | 2125.60 |  | 4251.20 |
| 11 |  | 栽植乔木 | 特选红梅，H300cm，P200cm，D10cm，精品苗，全冠种植，株型佳，0.7米开始分叉，主干分支7个以上； |  | 株 | 2 | 1717.17 |  | 3434.34 |
| 12 |  | 栽植灌木 | 海桐球，H150cm，P150cm，株型圆整饱满，不脱脚； |  | 株 | 6 | 325.92 |  | 1955.52 |
| 13 |  | 栽植灌木 | 龙舌兰，H100cm，P80cm，株型圆整饱满，不脱脚； |  | 株 | 20 | 232.45 |  | 4649.00 |
| 14 |  | 栽植灌木 | 茶梅球，H150cm，P150cm，株型圆整饱满，不脱脚； |  | 株 | 9 | 543.38 |  | 4890.42 |
| 15 |  | 栽植灌木 | 无刺构骨球，H120cm，P120cm，株型圆整饱满，不脱脚； |  | 株 | 9 | 491.83 |  | 4426.47 |
| 16 |  | 栽植灌木 | 无刺构骨球，H150cm，P150cm，株型圆整饱满，不脱脚； |  | 株 | 9 | 908.14 |  | 8173.26 |
| 17 |  | 栽植灌木 | 结香，H160cm，P160cm，株型圆整饱满，不脱脚； |  | 株 | 3 | 501.97 |  | 1505.91 |
| 18 |  | 栽植灌木 | 南天竹，H120cm，P120cm，株型圆整饱满，不脱脚； |  | 株 | 4 | 210.52 |  | 842.08 |
| 19 |  | 栽植灌木 | 金边小蜡，H120cm，P120cm，株型圆整饱满，不脱脚； |  | 株 | 14 | 530.46 |  | 7426.44 |
| 20 |  | 栽植灌木 | 细叶芒，H120cm，P120cm，株型圆整饱满，不脱脚； |  | 株 | 2 | 335.89 |  | 671.78 |
| 21 |  | 栽植灌木 | 茶梅，H40cm，P30cm，49株／㎡，三年生及以上苗，小毛球； |  | m2 | 83.00 | 241.78 |  | 20067.74 |
| 22 |  | 栽植灌木 | 大花栀子，H25cm，P25cm，64株／㎡，小毛球； |  | m2 | 29.00 | 126.71 |  | 3674.59 |
| 23 |  | 栽植灌木 | 细叶萼距花，H25cm，P25cm，64株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 57.00 | 206.61 |  | 11776.77 |
| 24 |  | 栽植灌木 | 春鹃，H30cm，P30cm，49株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 45.00 | 145.32 |  | 6539.40 |
| 25 |  | 栽植灌木 | 夏鹃，H40cm，P30cm，49株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 34.00 | 263.65 |  | 8964.10 |
| 26 |  | 栽植灌木 | 蓝花鼠尾草，H40cm，P30cm，49株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 5.00 | 337.15 |  | 1685.75 |
| 27 |  | 栽植灌木 | 野牡丹，H30cm，P30cm，64株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 9.00 | 1371.25 |  | 12341.25 |
| 28 |  | 栽植灌木 | 常夏石竹，H20cm，P20cm，64株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 39.00 | 382.40 |  | 14913.60 |
| 29 |  | 栽植灌木 | 马樱丹，H40cm，P40cm，49株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 288.00 | 400.49 |  | 115341.12 |
| 30 |  | 栽植灌木 | 洒金珊瑚，H40cm，P40cm，49株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 28.00 | 403.29 |  | 11292.12 |
| 31 |  | 栽植灌木 | 花叶艳山姜，H60cm，P30cm，49株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 8.00 | 273.50 |  | 2188.00 |
| 32 |  | 栽植灌木 | 佛甲草，H20cm，P20cm，81株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 6.00 | 230.19 |  | 1381.14 |
| 33 |  | 栽植灌木 | 棣棠，H40cm，P30cm，49株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 47.00 | 176.16 |  | 8279.52 |
| 34 |  | 栽植灌木 | 绣球花，H30cm，P30cm，49株／㎡，成品大杯苗； |  | m2 | 13.00 | 321.75 |  | 4182.75 |
| 35 |  | 栽植灌木 | 花叶美人蕉，H100cm，P40cm，36株／㎡，成品大杯苗,7芽以上/丛； |  | m2 | 149.00 | 443.35 |  | 66059.15 |
| 36 |  | 栽植灌木 | 鸢尾（紫），H30cm，P30cm，81株／㎡，成品大杯苗，7芽以上/丛； |  | m2 | 107.00 | 355.85 |  | 38075.95 |
| 37 |  | 栽植灌木 | 鸢尾（黄），H30cm，P30cm，81株／㎡，成品大杯苗，7芽以上/丛； |  | m2 | 92.00 | 355.85 |  | 32738.20 |
| 38 |  | 栽植灌木 | 水葱，H30cm，P30cm，49株／㎡，成品大杯苗,3-5芽/丛； |  | m2 | 63.00 | 192.99 |  | 12158.37 |
| 39 |  | 铺种草皮 | 马尼拉草满铺，秋季追播黑麦草草籽10g/m2，满植，不露土； |  | m2 | 234.00 | 65.52 |  | 15331.68 |
| 40 |  | 整理绿化用地 | 整理绿化用地,清除现场碎石及杂草； |  | m2 | 1336.00 | 18.50 |  | 24716.00 |
| 41 |  | 垫层 | 草坪铺砂 3cm厚-5cm厚泥炭土或腐熟有机肥与种植砂（粒径0.5-2cm）混合的砂床层（压实状态）。 |  | m3 | 9.36 | 322.35 |  | 3017.20 |
| 42 |  | 种植土回（换）填 | 种植土回填，不同园林植物采用不同回填厚度，具体详见设计说明 |  | m3 | 477.35 | 130.93 |  | 62499.44 |
|  |  | 景观工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 点风景石 | 溪滩石 暂定30吨,用于生态驳岸松木桩衔接造景 |  | t | 30.000 | 591.89 |  | 17756.70 |
| 44 |  | 点风景石 | 大石头 采用当地桐庐石,大小组合,2、3块为一组,以效果为主,大石头为长为120cm以内,宽为80cm,高度为100cm以内。小石头为长为80cm以内,宽为60cm,高度为50cm以内 |  | 块 | 28 | 1133.35 |  | 31733.80 |
| 45 |  | 点风景石 | 泰山片石组合由3块片石组成，成品采购。 |  | 组 | 2 | 3502.61 |  | 7005.22 |
| 46 |  | 园路 | 1、机械夯实土壤； 2、无纺土工布敷设； 3、φ3-5mm灰色砾石厚度80-100 4、采用100mmPE隔根带 |  | m2 | 100.84 | 149.89 |  | 15114.91 |
| 47 |  | 石汀步（步石、飞石） | 1.石料种类、规格：φ450*600混凝土异形汀步 |  | m3 | 0.24 | 583.53 |  | 140.05 |
| 48 |  | 踏（蹬）道 | 400*1200*50芝麻灰火烧面花岗岩汀步 |  | m2 | 11.71 | 327.86 |  | 3839.24 |
| 49 |  | 平面、箱式招牌 | 空调外机3mm穿孔铝板饰面，白色漆面图案呈山水画，专业厂家深化图案，详见JT05.1 |  | 套 | 3 | 6762.38 |  | 20287.14 |
| 50 |  | 设备基础 | 空调外机罩基础 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |  | m3 | 1.76 | 1252.24 |  | 2203.94 |
| 51 |  | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：100mm碎石垫层 |  | m3 | 1.41 | 251.75 |  | 354.97 |
| 52 |  | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 防腐木栏杆 |  | m | 9.00 | 448.73 |  | 4038.57 |
|  |  | 党建后院 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | 园路 | 素土夯实（夯实度≥0.94） |  | m2 | 133.50 | 5.67 |  | 756.95 |
| 54 |  | 园路 | 100厚级配碎石垫层 |  | m3 | 13.35 | 25.80 |  | 344.43 |
| 55 |  | 园路 | 150mm厚C25混凝土基础,含模版 |  | m3 | 20.03 | 722.15 |  | 14464.66 |
|  |  | 亲水平台及木栈道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 左侧木质亲水平台+木栈道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | 园路 | 夯实土壤，压实度》=0.94 |  | m2 | 132.19 | 5.67 |  | 749.52 |
| 57 |  | 混凝土基础 | 150mm厚C25混凝土基础,含模版 |  | m3 | 132.19 | 701.23 |  | 92695.59 |
| 58 |  | 垫层 | 120厚级配碎石垫层 |  | m3 | 14.52 | 257.97 |  | 3745.72 |
| 59 |  | 栈道 | 1、栈道宽度1.35m； 2、150*25mm塑木地板，间缝5mm； 3、40*30塑木实心龙骨@500； 4、包含其他材料费及安装； |  | m2 | 132.19 | 288.75 |  | 38169.86 |
| 60 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 水泥仿木栏杆，颜色同塑木地板 |  | m | 76.28 | 277.95 |  | 21202.03 |
|  |  | 公共区展示平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 园路 | 夯实土壤，压实度》=0.94 |  | m2 | 21.60 | 5.67 |  | 122.47 |
| 62 |  | 栈道 | 1、150*25mm塑木地板，间缝5mm； 2、40*30塑木实心龙骨@500； 3、包含其他材料费及安装； |  | m2 | 21.60 | 288.75 |  | 6237.00 |
| 63 |  | 混凝土基础 | 150mm厚C25混凝土基础,含模版 |  | m3 | 3.54 | 764.89 |  | 2707.71 |
| 64 |  | 垫层 | 120厚级配碎石垫层 |  | m3 | 2.83 | 257.97 |  | 730.06 |
| 65 |  | 砖砌体 | 1.部位：公共区展示平台砖砌休憩坐凳 2.材料品种、规格：M7.5水泥砂浆砌筑MU10水泥标准砖 3.砂浆强度等级：20厚1:2.5水泥砂浆铺贴20厚410*600mm芝麻灰花岗岩（荔枝面） |  | m | 6.30 | 2026.88 |  | 12769.34 |
|  |  | 休闲区展示平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | 园路 | 夯实土壤，压实度》=0.94 |  | m2 | 21.00 | 5.67 |  | 119.07 |
| 67 |  | 栈道 | 1、150*25mm塑木地板，间缝5mm； 2、40*30塑木实心龙骨@500； 3、包含其他材料费及安装； |  | m2 | 21.00 | 288.75 |  | 6063.75 |
| 68 |  | 混凝土基础 | 150mm厚C25混凝土基础,含模版 |  | m3 | 3.15 | 749.16 |  | 2359.85 |
| 69 |  | 垫层 | 120厚级配碎石垫层 |  | m3 | 3.15 | 257.97 |  | 812.61 |
| 70 |  | 酒吧台 | 休闲区展示平台吧台及坐凳 1、吧台面：1.2mm厚不锈钢拉丝面，浅黄色烤漆饰面+40*70*3mm厚热镀锌方通，双层结构； 2、吧台脚及坐凳脚：φ50*3mm厚热镀锌圆管，浅黄色烤漆饰面； 3、坐凳面：1.2厚不锈钢拉丝面，浅黄色烤漆饰面+40*40*3mm厚热镀锌方通； 4、综合价包含制作及安装费、其他材料费； |  | m | 6.30 | 1986.92 |  | 12517.60 |
| 71 |  | 矩形柱 | C25混凝土柱,含模版 |  | m3 | 0.65 | 1966.36 |  | 1278.13 |
| 72 |  | 矩形梁 | C25混凝土梁,含模版 |  | m3 | 1.49 | 2000.59 |  | 2980.88 |
| 73 |  | 平板 | C25混凝土板,含模板 |  | m3 | 1.88 | 1048.25 |  | 1970.71 |
| 74 |  | 独立基础 | 1.混凝土种类：非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 1.09 | 705.44 |  | 768.93 |
| 75 |  | 混凝土基础 | 150mm厚C25混凝土基础,含模版 |  | m3 | 0.51 | 890.77 |  | 454.29 |
| 76 |  | 垫层 | 120厚级配碎石垫层 |  | m3 | 0.51 | 257.97 |  | 131.56 |
| 77 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢 |  | t | 0.988 | 4935.32 |  | 4876.10 |
| 78 |  | 围堰 | 简易围堰，取河床内泥土筑土围堰 |  | m3 | 7.50 | 292.56 |  | 2194.20 |
|  |  | 假日区展示平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | 园路 | 夯实土壤，压实度》=0.94 |  | m2 | 30.00 | 5.67 |  | 170.10 |
| 80 |  | 栈道 | 1、150*25mm塑木地板，间缝5mm； 2、40*30塑木实心龙骨@500； 3、包含其他材料费及安装； |  | m2 | 30.00 | 288.75 |  | 8662.50 |
| 81 |  | 混凝土基础 | 150mm厚C25混凝土基础,含模版 |  | m3 | 4.50 | 537.05 |  | 2416.73 |
| 82 |  | 垫层 | 120厚级配碎石垫层 |  | m3 | 4.50 | 257.97 |  | 1160.87 |
| 83 |  | 矩形柱 | C25混凝土柱,含模版 |  | m3 | 0.65 | 1966.36 |  | 1278.13 |
| 84 |  | 矩形梁 | C25混凝土梁,含模版 |  | m3 | 1.49 | 2000.59 |  | 2980.88 |
| 85 |  | 平板 | C25混凝土板,含模板 |  | m3 | 1.88 | 1048.25 |  | 1970.71 |
| 86 |  | 独立基础 | 1.混凝土种类：非泵送混凝土 2.混凝土强度等级：C35 |  | m3 | 1.09 | 705.44 |  | 768.93 |
| 87 |  | 混凝土基础 | 150mm厚C25混凝土基础,含模版 |  | m3 | 0.51 | 890.77 |  | 454.29 |
| 88 |  | 垫层 | 120厚级配碎石垫层 |  | m3 | 0.51 | 257.97 |  | 131.56 |
| 89 |  | 现浇构件钢筋 | 三级钢 |  | t | 0.988 | 4935.32 |  | 4876.10 |
| 90 |  | 围堰 | 简易围堰，取河床内泥土筑土围堰 |  | m3 | 7.50 | 292.56 |  | 2194.20 |
|  |  | 右侧木栈道+栏杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 园路 | 夯实土壤，压实度》=0.94 |  | m2 | 285.30 | 5.67 |  | 1617.65 |
| 92 |  | 混凝土基础 | 150mm厚C25混凝土基础,含模版 |  | m3 | 42.80 | 728.70 |  | 31188.36 |
| 93 |  | 垫层 | 120厚级配碎石垫层 |  | m3 | 42.80 | 257.97 |  | 11041.12 |
| 94 |  | 栈道 | 1、栈道宽度1.35m； 2、150*25mm塑木地板，间缝5mm； 3、40*30塑木实心龙骨@500； 4、包含其他材料费及安装； |  | m2 | 285.30 | 288.75 |  | 82380.38 |
| 95 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 水泥仿木栏杆，颜色同塑木地板 |  | m | 165.00 | 277.95 |  | 45861.75 |
|  |  | 长廊 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 长廊一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | 琉璃屋脊 | 成品清水屋脊 |  | m | 7.70 | 358.64 |  | 2761.53 |
| 97 |  | 柱（梁）面装饰 | 1.3mm厚仿木纹铝板包围 2.木清漆饰面三道 |  | m2 | 26.30 | 542.10 |  | 14257.23 |
| 98 |  | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:200*200*12*12厚铝合金空心柱 2.金属表面除锈,清理,打磨 3.包括构件制作、安装、运输、除锈及油漆等全部施工内容。 |  | t | 1.346 | 39150.78 |  | 52696.95 |
| 99 |  | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:铝合金空心龙骨 2.金属表面除锈,清理,打磨 3.包括构件制作、安装、运输、除锈及油漆等全部施工内容。 |  | t | 4.776 | 40970.71 |  | 195676.11 |
| 100 |  | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：L880*3mm厚灰色树脂瓦 2.空铺防水卷材一层 |  | m2 | 46.20 | 281.65 |  | 13012.23 |
| 101 |  | 独立基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.独立基础外表面均涂厚度不小于5mm的聚合物水泥砂浆 4.含模板安拆； |  | m3 | 5.23 | 850.03 |  | 4445.66 |
| 102 |  | 基础梁 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板安拆； |  | m3 | 1.86 | 855.15 |  | 1590.58 |
| 103 |  | 垫层 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.含模板安拆； |  | m3 | 2.97 | 626.91 |  | 1861.92 |
| 104 |  | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：200厚碎石 |  | m3 | 3.87 | 250.37 |  | 968.93 |
| 105 |  | 矩形柱 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板安拆； |  | m3 | 0.72 | 1095.69 |  | 788.90 |
| 106 |  | 其他构件 | 1、钢柱与基础固接50厚C35细石砼二次灌注 2、钢柱柱脚包角采用C15素砼包裹 |  | m3 | 0.18 | 756.43 |  | 136.16 |
| 107 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 |  | t | 0.339 | 4775.98 |  | 1619.06 |
| 108 |  | 预埋铁件 | 钢角码、预埋件、钢板、螺栓等，含制作安装 |  | t | 0.178 | 12931.67 |  | 2301.84 |
| 109 |  | 人行道块料铺设 | 长廊地面铺装 1.块料品种、规格：300*600*30芝麻灰（一字拉丝）工字铺 2.基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C25混凝土基层，100厚级配碎石垫层 |  | m2 | 27.62 | 338.17 |  | 9340.26 |
| 110 |  | 安砌侧（平、缘）石 | 沿街侧石 1.材料品种、规格：150*1000*500芝麻灰（火烧面）侧石 2.基础、垫层：材料品种、厚度：c20混凝土靠背 |  | m | 18.50 | 244.50 |  | 4523.25 |
|  |  | 长廊二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | 琉璃屋脊 | 成品清水屋脊 |  | m | 8.70 | 358.64 |  | 3120.17 |
| 112 |  | 柱（梁）面装饰 | 1.3mm厚仿木纹铝板包围 2.木清漆饰面三道 |  | m2 | 2.13 | 542.10 |  | 1154.67 |
| 113 |  | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:200*200*12*12厚铝合金空心柱 2.金属表面除锈,清理,打磨;仿木纹色氟碳漆饰面 3.包括构件制作、安装、运输、除锈及油漆等全部施工内容。 |  | t | 0.560 | 40578.23 |  | 22723.81 |
| 114 |  | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:铝合金空心龙骨 2.金属表面除锈,清理,打磨;仿木纹色氟碳漆饰面 3.包括构件制作、安装、运输、除锈及油漆等全部施工内容。 |  | t | 1.823 | 40699.57 |  | 74195.32 |
| 115 |  | 空腹钢柱 | 长廊大样 1.钢材品种、规格:80*100*4厚镀锌方钢，50*160*3厚镀锌方钢； 2.激光刻字（灰色）； |  | t | 1.499 | 11141.28 |  | 16700.78 |
| 116 |  | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格：L880*3mm厚灰色树脂瓦 |  | m2 | 33.69 | 281.65 |  | 9488.79 |
| 117 |  | 独立基础 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.独立基础外表面均涂厚度不小于5mm的聚合物水泥砂浆 4.含模板安拆； |  | m3 | 4.59 | 846.17 |  | 3883.92 |
| 118 |  | 基础梁 | 1.混凝土类别：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.含模板安拆； |  | m3 | 1.57 | 1183.41 |  | 1857.95 |
| 119 | 垫层 |  | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 3.含模板安拆； |  | m3 | 2.30 | 678.93 | 1561.54 |  |
| 120 | 垫层 |  | 1.垫层材料种类、配合比、厚度：200厚碎石 |  | m3 | 2.87 | 260.18 | 746.72 |  |
| 121 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 |  | t | 0.267 | 4775.98 | 1275.19 |  |
| 122 | 预埋铁件 |  | 钢角码、预埋件、钢板、螺栓等，含制作安装 |  | t | 0.267 | 12931.67 | 3452.76 |  |
|  | 观景平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 园路 |  | 观景平台铺装 1、素土夯实（夯实度>=0.94)； 2、100厚碎石垫层； 3、150厚C25钢筋混凝土（双层双向C12@150） 4、30mm厚300*600芝麻灰工字铺，30厚1:3水泥砂浆 |  | m2 | 72.80 | 397.71 | 28953.29 |  |
| 124 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）12 |  | t | 1.752 | 4775.98 | 8367.52 |  |
| 125 | 石材台阶面 |  | 1.粘结层材料种类：30厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色：400*150*800芝麻黑（自然面）整石台阶 |  | m2 | 20.40 | 546.87 | 11156.15 |  |
| 126 | 砖砌体 |  | 观景平台 1、M7.5水泥砂浆MU10水泥砖 |  | m3 | 7.52 | 665.44 | 5004.11 |  |
| 127 |  | 花坛 | 1、400*500*30芝麻黑（光面）贴面 2、土工布过滤层 3、轻质土壤回填； 4、30厚1:2.5水泥砂浆刷白色高弹涂料（内壁刷防水涂料一道） |  | m | 2.25 | 2426.39 |  | 5459.38 |
| 128 |  | 圆木桩 | Φ140mm L=4000mm 松木桩，错位密排，梅花桩，中心距500mm，刷防腐沥青漆两遍； |  | 根 | 104 | 266.03 |  | 27667.12 |
| 129 |  | 围堰 | 简易围堰，取河床内泥土筑土围堰 |  | m3 | 7.50 | 292.51 |  | 2193.83 |
|  |  | 生态驳岸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 圆木桩 | 1、松木桩，φ140mm，桩长6m，错位密排 2、刷防腐沥青漆两遍； |  | 根 | 1870 | 441.09 |  | 824838.30 |
| 131 |  | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级：非泵送商品混凝土 C30 2.含模板安拆 |  | m3 | 4.50 | 682.42 |  | 3070.89 |
| 132 |  | 石（卵石）砌驳岸 | 新悦小镇后院硬质驳岸 |  | m3 | 90.13 | 551.54 |  | 49710.30 |
| 133 |  | 混凝土基础 | 400mm厚C20混凝土基础,含模版 |  | m3 | 30.42 | 760.48 |  | 23133.80 |
| 134 |  | 垫层 | 100厚级配碎石垫层 |  | m3 | 9.17 | 257.97 |  | 2365.58 |
| 135 | 圆木桩 |  | 松木桩，φ140mm，桩长6m，间隔0.5m错位分布，刷防腐沥青漆两遍 |  | 根 | 312 | 441.09 | 137620.08 |  |
| 136 |  | 围堰 | 简易围堰，取河床内泥土筑土围堰 |  | m3 | 11.70 | 292.56 |  | 3422.95 |
| 137 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 本单位工程机械台班进出场费及安拆费，由施工单位根据施工实际情况给予考虑，其余专业工程均在此条清单内综合考虑报价，结算不予调整。 |  | 项 | 1 | 45259.45 |  | 45259.45 |
| 4.市政安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 塑料管 |  | HDPE缠绕管(B型)雨水管DN200,弹性橡胶圈密封柔性接口,具体做法详见图纸 | m | 98.00 | 297.78 |  | 29182.44 |
| 2 |  | 雨水口 |  | 雨水口平箅式,具体做法详见图纸 | 座 | 8 | 1181.78 |  | 9454.24 |
| 3 |  | 挖沟槽土方 |  | 土方类别及挖土方式由投标单位自行考虑报价 | m3 | 106.96 | 7.21 |  | 771.18 |
| 4 |  | 回填方 |  | 原土回填夯实 | m3 | 17.87 | 20.59 |  | 367.94 |
| 5 |  | 余方弃置 |  | 运距及消纳方式由投标单位自行考虑报价 | m3 | 89.09 | 109.53 |  | 9758.03 |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 塑料管 |  | HDPE缠绕管(B型)雨水管DN200,弹性橡胶圈密封柔性接口,具体做法详见图纸 | m | 6.00 | 297.78 |  | 1786.68 |
| 7 |  | 挖沟槽土方 |  | 土方类别及挖土方式由投标单位自行考虑报价 | m3 | 7.60 | 7.21 |  | 54.80 |
| 8 |  | 回填方 |  | 原土回填夯实 | m3 | 0.96 | 20.59 |  | 19.77 |
| 9 |  | 余方弃置 |  | 运距及消纳方式由投标单位自行考虑报价 | m3 | 6.64 | 109.53 |  | 727.28 |
| 10 |  | 集水槽 |  | 成品1.5T隔油池采购 | 座 | 1 | 10227.84 |  | 10227.84 |
| 11 |  | 垫层 |  | 1.材料品种、规格：碎石垫层 2.厚度：100mm厚 | m3 | 0.24 | 254.85 |  | 61.16 |
| 12 |  | 混凝土垫层 |  | 1.混凝土强度等级：c20 | m3 | 0.37 | 657.48 |  | 243.27 |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 配管 |  | 镀锌钢管地埋敷设 DN32 | m | 987.73 | 30.99 |  | 30609.75 |
| 14 |  | 配管 |  | 镀锌钢管地埋敷设 DN25 | m | 29.05 | 25.48 |  | 740.19 |
| 15 |  | 配管 |  | 镀锌钢管地埋敷设 DN20 | m | 119.89 | 19.34 |  | 2318.67 |
| 16 |  | 电缆 |  | 铜芯电力电缆敷设 VV-3×4 | m | 1291.09 | 18.92 |  | 24427.42 |
| 17 |  | 电缆 |  | 铜芯电力电缆敷设 VV-3×2.5 | m | 57.07 | 15.54 |  | 886.87 |
| 18 |  | 配线 |  | 管内穿线 BVV-4 | m | 87.15 | 6.63 |  | 577.80 |
| 19 |  | 配线 |  | 管内穿线 BYJ-2.5 | m | 188.46 | 4.36 |  | 821.69 |
| 20 |  | 一般路灯 |  | led庭院灯 60W IP65 AC220V H=3.5m LED节能灯 Ra≥60 色温≤5000K 灯具的效能≥90lm/W | 套 | 21 | 858.29 |  | 18024.09 |
| 21 |  | 工厂灯 |  | 投光灯 18W IP65 AC220V LED节能灯 Ra≥60 色温≤5000K 灯具的效能≥90lm/五色灯源 | 套 | 15 | 227.09 |  | 3406.35 |
| 22 |  | 装饰灯 |  | LED灯带 10W/m IP65 AC220V LED节能灯 Ra≥60 色温≤5000K 灯具的效能≥90lm/W | M | 301.36 | 87.10 |  | 26248.46 |
| 23 |  | 普通灯具 |  | 壁灯 20W IP65 AC220V LED节能灯 Ra≥60 色温≤5000K 灯具的效能≥90lm/W | 套 | 18 | 163.53 |  | 2943.54 |
| 24 |  | 接地装置 |  | 接地网 | 系统 | 1 | 354.62 |  | 354.62 |
|  |  | 亮化系统（需二次深化） |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 装饰灯 |  | 数码管 10w/套 暖光色 | M | 368.04 | 87.10 |  | 32056.28 |
| 26 |  | 装饰灯 |  | 变色数码管 28w/套 白色 | M | 113.82 | 116.32 |  | 13239.54 |
| 27 |  | 工厂灯 |  | 投光灯 70W 暖光色 | 套 | 8 | 443.97 |  | 3551.76 |
| 28 |  | 电缆 |  | 铜芯电力电缆敷设 VV-3×4 | m | 1041.38 | 18.92 |  | 19702.91 |
| 29 |  | 电缆 |  | 铜芯电力电缆敷设 VV-3×2.5 | m | 48.67 | 15.54 |  | 756.33 |
| 30 |  | 配线 |  | 管内穿线 BVV-4 | m | 73.65 | 6.63 |  | 488.30 |
| 31 |  | 配线 |  | 管内穿线 BYJ-2.5 | m | 158.79 | 4.36 |  | 692.32 |
| 32 |  | 外脚手架 |  | 外墙脚手架，不同檐高由施工单位自行综合考虑，高度20m以内 | m2 | 67.00 | 64.53 |  | 4323.51 |
| 预算金额总价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3608506 |

▲1.本项目工程量按实结算，按折扣率报价，采用单价折扣，总价不折扣的方式进行结算。

▲2、供应商应根据清单综合单价、图纸及现场勘察进行报价，报价包括制作、供货、安装、包装、运输、保险、装卸、配合验收（含第三方产品检测费）、技术服务、售后服务、税金等一切费用。

3、其他说明：

（1）本工程苗木养护期为2年；

（2）平台下混凝土柱高度设计未定，按实结算；

（3）亮化系统因属于亮化专项，需进行二次深化设计，暂按现有外立面灯具计算（包括施工搭建）；

（4）现状混凝土地面破除，暂定300mm厚度，按实结算。

（5）现状胸径>=15cm树种保留，进行适当修剪，胸径<8cm树形不良以及死树树种需移除，数量按实结算；

（6）水生植物底部需适当填土造坡，投标人在报价时综合考虑；

（7）拆除废弃部分投标人自行综合考虑运输、消纳，一次性包干，结算不做调整；

三、商务条款

1、工期：60日历天

2、质保期

2.1、质保期2年。

2.2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的质保期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从整体工程验收合格之日起计算。质保期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

2.3、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

3、付款方式：

（1）签订合同后七个工作日内，成交供应商向采购人提供合同价的1%作为履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式），履约保证金在项目竣工验收后无息退还。采购人向成交供应商支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）

（2）工程完工后，采购人向成交供应商支付至合同金额的85%，项目竣工验收后并经第三方造价咨询单位审核工程结算后支付至结算价款的98.5%，剩余工程款1.5%为质保金，如中标供应商提供质保金保函的可支付至结算价款的100%。质保金在质保期满无质量问题后扣除相应的违约金后内全部结清（不计利息）。

4、其他说明

（1）供应商应对招标、实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因供应商造成的不良影响和损失，供应商应承担相应责任。

（2）项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标单位负全部责任。

（3）本项目范围内的内容，不得分包和转包。一经发现立即取消中标资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

第三部分供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

▲5、本次采购项目最高限价为3608506元人民币，采用综合单价统一折扣率报价，报价最高折扣率为100%，如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价（最高折扣率）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

8、供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

9、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 |  | 响应文件组成内容 | 投标格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |
| 1 | 《资格文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 供应商资格审查声明函，格式见附件 |  | 有 |
| 3 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 |  | 无 |
| 4 | 中小企业的证明材料（提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料）； |  |  |
| 5 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。（格式见附件） |  | 有 |
| ▲备注：上述资格证明文件2-5项未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |
| 1 |  | 《商务技术文件》封面 | 有 |
| 2 |  | 《商务技术文件》目录（自拟） | 无 |
| 3 |  | 供应商自评分指引表（自拟） | 有 |
| 4 |  | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 | 有 |
| 5 |  | ▲磋商函 | 有 |
| 6 |  | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） | 有 |
| 7 |  | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） | 有 |
| 8 |  | 项目组织实施方案(格式见附件也可自拟） | 有 |
| 9 |  | 项目人员配置情况(格式见附件也可自拟） | 有 |
| 10 |  | 供应商2022年以来同类业绩证明（按评标细则要求）(格式见附件也可自拟） | 有 |
| 11 |  | 诚信投标承诺书 | 有 |
| 12 |  | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |
| 1 |  | 《报价文件》封面 | 有 |
| 2 |  | 《报价文件》目录（格式自拟） | 无 |
| 3 |  | ▲开标一览表 | 有 |
| 备注说明 |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3.1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3.2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3.3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；

投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的报价与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6.1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

5）除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，在不影响公平竞争的前提下，参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书（成交通知书可以邮寄）。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费28200元（《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)工程类），招标代理服务费包含在投标总价中。招标代理服务费汇入以下帐号：

户  名：温州中数建设咨询有限公司

开户行：宁波银行股份有限公司温州平阳支行

账  号：76110122000124627

第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

▲说明：本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同协议书（仅供参考）

年    月    日，平阳县万全镇人民政府对万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目进行了采购。经评标委员会评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、项目概况

项目名称：万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目

项目地点：平阳县万全镇

资金来源：财政

二、承包范围：详见工程量清单

三、质量目标和验收标准

1.质量目标：合格。

2、履约验收

（1）采购人根据项目具体情况，组织各参建主体进行验收。

（2）采购人对中标人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

3、项目质保期：2年。

四、承包期限：

工期：60日历天。

五、合同价款：

本项目采购预算金额为3608506元，中标单价折扣率为    %，报价采用单价折扣，总价不折扣方式结算。结算总价=中标单价折扣率×∑【综合单价×实际工程量】，但是结算总价不能超过采购预算金额。

六、付款方式:

（1）签订合同后七个工作日内，成交供应商向采购人提供合同价的1%作为履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式），履约保证金在项目竣工验收后无息退还。采购人向成交供应商支付合同金额的40%作为预付款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）

（2）工程完工后，采购人向成交供应商支付至合同金额的85%，项目竣工验收后并经第三方造价咨询单位审核工程结算后支付至结算价款的98.5%，剩余工程款1.5%为质保金，如中标供应商提供质保金保函的可支付至结算价款的100%。质保金在质保期满无质量问题后扣除相应的违约金后内全部结清（不计利息）。

七、履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延，经协商无效,采购人有权追究中标供应商的违约责任。各分项目的按采购人指令要求完式，如发生延期按每延期一天罚款1000元处理，项目如果超出规定期限15天，则采购人可以终止合同，并收取中标供应商合同总价3%的违约金。

八、不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

九、争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

十、违约处理

在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标供应商提供的项目质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间项目修复服务或提供其他服务；

（3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

十一、合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

十二、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（2）若在合同期内连续二次或累计三次平均月度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

十三、考核细则

《万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目动态考核评分细则》

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称： |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核时间： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| 1、各分部分项按各专业规定的质量检验评定标准要求进行分批分项验收，每发生一次分部分项验收评定不合格的，每次扣3分，并返工至合格。 | - 15 |  |  |
| 2、项目原材按规定送检，每发生一次未检验或不合格原材料使用的，每次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 3、施工单位不得擅自更改作业范围，不得变相增加项目费用情况的发生，每发生一次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 4、施工单位应每天做好施工日志，记录合面真实；资料做到及时编制、报批、整理、归档工作；每发现一次未按上述实施的，每次扣0.5分。 | - 8 |  |  |
| 5、需要变更的部位按规定流程审批后方可实施，每发生一次未批先建的，每次扣2分。 | - 8 |  |  |
| 6、现场施工安全作业，文明施工。如发生工人违规作业，不文明施工，及现场安全设置不合理存在安全隐患，以上内容每发现一次扣1分；如发生一般及以上安全事故的一次性扣12分。 | - 12 |  |  |
| 7、各分项施工不得拖延工期，并按采购人指令规定时间完成任务，否则每单项项目每拖延一天扣0.5分。 | - 12 |  |  |
| 8、现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通；未按规定配置管理人员的，每发现一次每人扣1分。 | - 8 |  |  |
| 9、项目施工现场建筑垃圾须及时清理，未及时清理的，每发现一次每次每处扣1分。 | - 8 |  |  |
| 10、存在不文明、违规施工被当地居民投诉或被上级部门通报批评的，每次扣3分。 | - 9 |  |  |
| - 总得分 | - 100 |  |  |
| - 考核实施办法：1、日常不定期随机检查，每月考核统计结果进行评分，考核满分100分。考核总得分≥85分，视为当次考核合格。考核总得分＜85分的，每扣一分处罚合同总价的0.3%，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 - 2、若在合同期内连续二次或累计三次平均月度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 |  |  |  |

十四、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十五、合同生效

合同订立时间：2025年  月  日

合同订立地点：平阳县万全镇

本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。

十六、合同份数

本合同一式七份，甲乙双方各执三份，代理公司一份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章）                    承 包 人：（公章）

住    所：                            住    所：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目

响应文件

（资格文件）

项目编号：ZSCG2025-033

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2 供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县万全镇人民政府：

我单位郑重声明，我单位参加万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目（项目编号：ZSCG2025-033）的政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：__________________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。

### 1.4《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

1、监狱企业参加本项目投标的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。【须提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

2、残疾人福利性单位参加本项目投标的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。【须提供《残疾人福利性单位声明函》】

1.5.1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：    年   月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年   月   日

（注：如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明，非法定代表人参加开标，则无须提供。）

### 1.5.2法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县万全镇人民政府：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：        性别 ：        年龄：

身份证号码：        职务：

详细通讯地址：        邮政编码：

电话：        传真：

供应商：                            （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

授权委托日期：年 月  日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：1、法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

2、如为非法定代表人即授权代表参加时只须提供法定代表人授权书；法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。如为法定代表人投标，则无需提供。

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目

响应文件

（商务技术文件）

项目编号：ZSCG2025-033

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |

2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

2.4磋商函

磋商函

平阳县万全镇人民政府：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：     电话：     传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： _______________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.6商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 2.7项目实施方案

- 项目实施方案

（格式自拟）

### 2.8项目人员配置情况

- 拟派人员配置情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 拟任岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

拟派驻的项目负责人及主要管理人员与应与实际现场负责管理人员一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

### 2.9业绩证明

2022年1月1日以来的同类业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.10诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

### 2.11磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目

项目编号：ZSCG2025-033

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

## 三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目

响应文件

（报价文件）

项目编号： ZSCG2025-033

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

3.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                   采购编号：

| 项目名称 | 综合单价统一折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目 | （%） |  |

▲折扣后的项目综合单价（含技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费、规费、税金等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用、招标代理费及其它需要的费用。

▲本项目按实结算，实际完成工程量×对应的结算综合单价进行结算（结算单价=采购预算单价×综合单价统一折扣率）。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购招标文件。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3、如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

四、评审细则

一、报价评分（20分）

1.以满足招标文件要求且最终报价最低的投标商的价格为基准价，其价格分为满分。其他投标商的价格分统一按照下列公式计算：

2．报价得分=（基准价/最终报价）×20%×100

3、如果某些（个）供应商投标报价超出该最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分（80分）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证体系 | 0-3 | 1.投标人具有有效期内的质量管理体系认证的，得1分。 2.投标人具有有效期内的环境管理体系认证的，得1分。 3.投标人具备有效期内职业健康安全管理体系认证的，得1分。 注：须提供有效证书扫描件和国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)网站的网页截图并加盖公章，且截图显示有效，否则不得分。 |
| 2 | 类似项目业绩 | 0-2 | 每提供一个2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成过类似项目业绩，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：须同时提供中标通知书和合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 拟投入团队 | 0-4 | 1.拟派项目负责人同时具有园林类专业与市政公用工程专业中级以及上职称的，得4分； 2.拟派项目负责人具有园林类专业中级及以上职称的或市政公用工程专业中级及以上职称的，得2分； 注：须提供相关人员证书及在本单位缴纳的投标截止时间前的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件加盖公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-3 | 1.拟派项目成员具有园林或市政专业的施工员、安全员、质检员等，每有一名人员得1分，本项最高得3分； 注：须提供相关人员证书及在本单位缴纳的投标截止时间前的近三个月内任意一个月的社保证明扫描件加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 施工组织设计 | 0-6 | 根据供应商提供的对本项目的理解、施工部署是否科学合理，由专家进行评分。 （评分范围：6、5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
|  |  | 0-6 | 根据供应商提供的针对本项目的施工方法及施工技术措施是否科学合理，由专家进行评分。 （评分范围：6、5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
|  |  | 0-6 | 根据供应商提供的针对本项目的安全生产制度及措施否科学合理、到位，由专家进行评分。 （评分范围：6、5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
|  |  | 0-6 | 根据供应商提供的针对本项目的文明施工措施否科学合理、到位，由专家进行打分。 （评分范围：6、5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
|  |  | 0-6 | 根据供应商提供的针对本项目的质量保证措施是否科学合理，由专家进行评分。 （评分范围：6、5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
|  |  | 0-6 | 根据供应商提供的针对本项目的进度管理及保证措施是否科学合理， 由专家进行评分。 （评分范围：6、5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
|  |  | 0-6 | 根据供应商提供的针对本项目的应对突发事件的响应及处理方案是否完善，由专家进行打分。 （评分范围：6、5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
|  |  | 0-6 | 根据供应商针对本项目重点难点分析及解决方法是否到位、具体、科学、合理，由专家进行评分。 （评分范围：6、5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
| 5 | 专项方案 | 0-5 | 1.苗木种植方案，根据供应商提供的专项方案，要充分考虑项目周边环境特点，制定合理科学有效的方案，从合理性、完整性和有效性三方面进行分析。 （评分范围：5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
|  |  | 0-5 | 2.苗木养护方案，根据供应商提供的专项方案，要充分考虑项目周边环境特点，制定合理科学有效的方案，从合理性、完整性和有效性三方面进行分析。 （评分范围：5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
| 6 | 项目进场计划与承诺 | 0-5 | 根据供应商提供的为确保项目顺利进场和所采取的各项措施与承诺，包括中标后项目设备到位时间承诺、所需人员到位时间的承诺等，由专家进行评分。 （评分范围：5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |
| 7 | 售后服务保障 | 0-5 | 根据供应商售后服务响应距离、时间、售后承诺、售后保证措施等方面，由专家进行打分。 （评分范围：5、4、3、2、1、0），未提供不得分。 |

▲注：如发现标书中有虚假响应的，一经采购单位查实，将抄报给平阳县财政局采购监管科，建议取消其投标资格。

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

温州中数建设咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加万全时尚潮流家居产业馆周边景观修复项目（采购编号：ZSCG2025-033）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：179522209@qq.com 。

若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。