招标文件

项 目  名 称：2025年度瑞安市潘岱街道违章拆除服务项目（重）

项 目  编 号：zjzs20241207-

采 购  方 式：公开招标

采   购   人：瑞安市潘岱街道办事处

采购代理机构：浙江综盛项目管理有限公司

二〇二五年一月

目  录

第一部分 招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系	4

第二部分 投标人须知	5

前附表	5

一、总则	8

二、招标文件的构成、澄清、修改	12

三、投标	13

四、开标、资格审查与信用信息查询	15

五、评标	16

六、定标	17

七、合同授予	18

八、电子交易活动的中止	19

九、验收	20

第三部分 采购需求	21

第四部分 评标办法	29

评标办法前附表	29

一、评标方法	33

二、评标标准	33

三、评标程序	33

四、评标中的其他事项	35

第五部分 拟签订的合同文本	38

第六部分 应提交的有关格式范例	47

资格文件部分	47

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函	48

二、本项目的特定资格要求	49

商务技术文件部分	52

一、投标函	53

二、授权委托书或法定代表人身份证明	55

三、符合性审查资料	57

四、评标标准相应的商务技术资料	58

五、投标标的清单	63

六、商务技术偏离表	63

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书	64

报价文件部分	65

一、开标一览表（报价表）	66

二、中小企业声明函	49

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	70

附件	71

附件1：质疑函范本及制作说明	71

附件2：投诉书范本及制作说明	73

附件3：中小企业划型标准	75

政府采购活动现场确认声明书	76

政府采购履约验收书	77

- 第一部分 招标公告

项目概况

2025年度瑞安市潘岱街道违章拆除服务项目（重）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年02月10日14点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：zjzs20241207-

项目名称：2025年度瑞安市潘岱街道违章拆除服务项目（重）

预算金额（元）：1500000

最高限价（元）：1500000

采购需求：

标项名称：2025年度瑞安市潘岱街道违章拆除服务项目（重）

数量：1

预算金额（元）：1500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件相关部分。

合同履约期限：详见招标文件相关部分。

本项目接受联合体投标：□是，☑否。

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□无；

□专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☑服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

- 本项目的特定资格条件：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取招标文件

时间：/至2025年02月10日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02月10日14点30分 （北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年02月10日14点30分

开标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市潘岱街道办事处

地    址：瑞安市潘岱街道江都社区前进路

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-58905154

质疑联系人：鲍先生

质疑联系方式：0577-58905154

2.采购代理机构信息

名    称：浙江综盛项目管理有限公司

地    址：瑞安经济开发区朝阳路555号

项目联系人（询问）：赵女士

项目联系方式（询问）：17826851140

项目联系邮箱：984865308@qq.com

质疑联系人：杨云雷

质疑联系方式：15867759709

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局政府采购监管科

地    址：瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人：施女士

监督投诉电话：0577-65827567

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年度瑞安市潘岱街道违章拆除服务项目（重） |
| 2 | 项目编号 | zjzs20241207- |
| 3 | 采购方式及评标方法 | 公开招标；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：1500000元 最高限价：1500000元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 ☑预留份额专门面向中小企业采购 ☐部分预留份额项目面向中小企业采购 ☐未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 / 的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予 / 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ☐A货物类，单一产品或核心产品为： 。 ☑B服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：2025年度瑞安市潘岱街道违章拆除服务项目（重）；属于租赁和商务服务业行业。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许分包 | ☑不允许分包。 ☐允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 ☐接受 |
| 10 | 投标保证金 | 不需要 |
| 11 | 是否需要缴纳 履约保证金 | ☐不需要 ☑需要,成交供应商需向采购人缴纳合同价款1%的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等) |
| 12 | 预付款 | ☐预付款为本项目采购合同金额的40％； ☐本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的40％。 ☑本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ☐中标供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 13 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日内有效。 |
| 14 | 开标前答疑会或现场考察 | ☑不组织。 ☐组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 15 | 提交投标文件截止时间及开标时间 | 2025年02月10日14点30分（北京时间） |
| 16 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 17 | 采购代理费 | 经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件服务类招标收费标准收取，请投标供应商在报价时予以考虑。 |
| 18 | 演示视频文件 | □不提供。 ☑提供 a.投标人制作“演示视频文件”后，将文件存储于U盘内，以顺丰快递形式在2025年02月10日12:00前快递至采购代理机构地址（地址详见采购文件，防疫期间不建议供应商代表送达接收地点）。 b.“演示视频文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“演示视频文件”将不予接收，由此造成的责任由投标人自负。 c. 投标人应加强U盘的包装与保护，因包装不当而造成“演示视频文件” 损坏或不能在开评标现场设备上正确读取的责任由投标人自负。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”系指实质性要求条款，“★”系采购文件的重要参数，“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

2.8 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2中小企业声明函；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5投标标的清单；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第二部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.4投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

15.投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

16.4本政府采购项目不允许转包。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

18.4建议供应商在投标响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未在投标响应文件提交截止时间之前将备份响应文件提交至采购代理机构指定邮箱的，视为无效备份响应文件。

19.资格审查

19.1采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不得评标。

19.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

19.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

19.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评 标

21.评标委员会

21.1评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5 （含）人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

21.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.3评标纪律：

（1）评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

（6）评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

21.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

21.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定 标

22. 确定中标供应商

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

23. 中标通知书与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、中标公告期限以及评审专家名单等。

23.3采购结果公告期限为1个工作日。

- 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4鼓励有条件的采购人与中标供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 履约保证金和预付款

26.1履约保证金拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

26.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

27. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验 收

29.验收

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 一、项目基本情况：

本次项目为瑞安市潘岱街道办事处提供所需的违章拆除服务，投标供应商应根据招标要求，在对瑞安市潘岱街道办事处辖区范围及周边环境全面了解的情况下编制科学合理、切实可行的组织实施计划以及具体的保障措施、工作等程序。投标供应商须依照现代企业制度，以合理的服务流程和服务人数、优良的服务质量、科学的治理服务、稳定的服务队伍、优惠的价格来制订详细的服务方案，充分体现自身的实力，发挥自身优势，用热心、爱心、专心、贴心服务，为瑞安市潘岱街道办事处提供全方位、一体化的专业服务保障。

- 二、服务范围：瑞安市潘岱街道办事处管辖范围内。

- 三、人员和设备要求：

| 序号 | 投标品目 | 计量单位 | 备注 | 综合单价 最高限价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工人 | 人/半天 | 含交通费、餐费、饮水 | 160 |
| 2 | 工人 | 人/全天 |  | 230 |
| 3 | 电工 | 人/半天 |  | 180 |
| 4 | 电工 | 人/全天 |  | 280 |
| 5 | 登高作业车辆（含驾驶员） | 辆/天 |  | 1400 |
| 6 | 风炮破碎机（含操作员） | 台/天 |  | 1000 |
| 7 | 气体火焰切割机（含操作员） | 台/天 |  | 740 |
| 8 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 货车≤0.5吨 | 520 |
| 9 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 0.5吨＜货车≤1吨 | 610 |
| 10 | 货车、农用车（含驾驶员） | 辆/天 | 1吨＜货车≤3吨 | 690 |
| 11 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 3吨＜货车≤5吨 | 850 |
| 12 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 5吨＜货车≤10吨 | 1000 |
| 13 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 10吨＜货车 | 1100 |
| 14 | 挖土机 （含工人，平板车运输费） | 台/天 | 挖土机≤90型 | 1600 |
| 15 | 挖土机 （含工人，平板车运输费） | 台/天 | 90型＜挖土机≤120型 | 2000 |
| 16 | 挖土机 （含工人，平板车运输费） | 台/天 | 120型＜挖土机≤200型 | 2400 |
| 17 | 挖土机 （含工人，平板车运输费） | 台/天 | 200型＜挖土机≤220型 | 2800 |
| 18 | 挖土机 （含工人，平板车运输费） | 台/天 | 220型＜挖土机≤350型 | 3200 |
| 19 | 轮式挖土机（含工人） | 台/天 | 75型 | 1700 |
| 20 | 长臂挖土机 （含工人，平板车运输费） | 台/天 |  | 3600 |
| 21 | 平板车（含驾驶员） | 辆/天 |  | 1300 |
| 22 | 平板车长放空费 （包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 平板车≤120型 （含作业所需机械、设备） | 1600 |
| 23 | 平板车长放空费 （包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 120型＜平板车≤220型（含作业所需机械、设备） | 1900 |
| 24 | 平板车长放空费 （包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 220型＜平板车≤350型（含作业所需机械、设备） | 2200 |
| 25 | 平板车短放空费 （包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 平板车≤120型 （含作业所需机械、设备） | 1100 |
| 26 | 平板车短放空费 （包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 120型＜平板车≤220型（含作业所需机械、设备） | 1400 |
| 27 | 平板车短放空费 （包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 220型＜平板车≤350型（含作业所需机械、设备） | 1800 |
| 28 | 空压机（含工人，运输费） | 台/天 |  | 970 |
| 29 | 炮头机（含工人，运输费） | 台/天 | 炮头机≤200型 | 3400 |
| 30 | 炮头机（含工人，运输费） | 台/天 | 200型＜炮头机≤220型 | 3700 |
| 31 | 炮头机（含工人，运输费） | 台/天 | 220型＜炮头机≤350型 | 4100 |
| 32 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | ≤8吨 | 1600 |
| 33 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | 8吨＜吊车≤25吨 | 2500 |
| 34 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | 25吨＜吊车≤50吨 | 3000 |
| 35 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | 50吨＜吊车≤100吨 | 5500 |
| 36 | 铲车（大）（含驾驶员） | 辆/天 | ≥50型 | 1800 |
| 37 | 铲车（小）（含驾驶员） | 辆/天 | ＜50型 | 1600 |
| 38 | 叉车（含驾驶员） | 辆/天 | 3吨≤叉车≤5吨 | 1700 |
| 39 | 叉车（含驾驶员） | 辆/天 | 8吨≤叉车≤12吨 | 2300 |
| 40 | 电锯 | 台/天 | 含人工 | 370 |
| 41 | 工程车（含驾驶员） | 辆/天 | 后四轮 | 900 |
| 42 | 大客车（含驾驶员） | 辆/天 | 35人及以上 | 800 |
| 43 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 21-34人 | 650 |
| 44 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 12-20人 | 550 |
| 45 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 8-11人 | 500 |
| 46 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 7人及以下 | 350 |

- 备注：

- ① 上表所列的单位“次”指出勤次数。

- ② 上表所列单价费用包括其涉及的人员工资、餐费、饮水（矿泉水）、到达指定地点交通费等一切费用。

- ③ 人员服务费计算方式(指上述清单序号1、2、3、4）：当日服务时间小于等于5个小时的按半日计算，当日服务时间大于5个小时但小于等于8个小时的按全日计算。当日服务时间（午休及午餐或晚餐时间不计入服务时间）大于8小时的，每超过1小时，超出部分按全日价*12.5%计算（不足1小时按1小时计取）。

- ④ 午休及午餐或晚餐时间的时间长短由现场采购人代表根据任务的具体情况予以确定，如由于服务任务较为特殊，没有给予午休及午餐或晚餐时间的，该时间计入服务时间，并由采购人代表提供情况说明，予以存档。

- ⑤ 设备/车辆服务费计算方式：设备/车辆服务费已包括了设备/车辆使用费、操作人员（驾驶员）人工费、燃油费、设备耗损费、保险费等设备使用有关的一切费用。

- ⑥ 具体违章拆除服务费计算方式：具体违章拆除项目的服务费除另有说明外，已包含完成项目所需的一切费用，不再另行支付人员服务费和设备服务费。

- ⑦ 特种作业人员（如电工等）要求持证上岗。

- 四、视频演示：

（1）投标人制作的演示视频内容应结合采购内容和需求以及商务技术文件中关于“演示部分”评分细则的要求。

（2）演示视频文件应为常用格式的视频文件，评标现场电脑操作系统为windows10，视频文件应能由系统自带windows media player播放器播放。

① 多个镜头使用同一个音轨，且时间轴应同步；

② 单个镜头的演示视频应一镜到底，即：除字幕标注外，不得对演示过程视频进行任何形式的剪辑。

③ 视频总时长不得超过10分钟，超出部分不进行计分。

（4）演示视频文件并非强制性要求，投标人不提交演示视频文件或未能按照以上要求制作演示视频文件并非被认定为无效标的条件，仅在商务技术文件评审过程中由评标委员会评分量化。

五、服务要求:

① 人员服务要求

（1）实际岗位依采购人具体工作需要可能作适当调整，每次调整需提前告知采购人并获得许可；

（2）人员涉及的食宿费、交通费等一切费用由投标供应商承担；

（3）供应商承诺在服务期内，在提供服务过程中，加强消除现场安全隐患，全力确保现场安全，并做好保密工作。

（4）及时完成采购人交办的其他任务。

（5）人员应按时签到，并于完成工作的当日或次日交由带队的采购人代表签字确认，于次月的第二十个工作日内将当月所有签到表、现场状况视频资料、人员视频资料、机具视频资料、统一的单次合同交由采购人。

（6）中标供应商向采购人指派的人员均由采购人确定，且在合同期内，采购人也有权让中标供应商来补足指派的人员。

② 响应时间：成交供应商应接到采购人通知后在半小时内作出响应，并在指定时间到达现场。采购人若遇特殊情况取消此次活动，因此次活动产生的派遣出勤车辆费用采购人予以支付。

③ 本次招标的采购清单为采购人日常所需的服务，具体服务内容以采购人指派为准。在接到采购人通知后，成交供应商应积极配合采购人做好前期现场踏勘工作，并列出当次服务工作预计需要使用的人员、车、机械，由采购人最终讨论确定，所需人员、车、机械必须送达到采购人指定服务地点，其费用由供应商承担并包含在投标单价中。

④ 服务起始计算时间以人员（车辆、机械）到达采购人指定地点起至采购人宣布工作结束止。

⑤ 成交供应商按有关规定采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，成交供应商服务人员的人身安全由成交供应商负责。成交供应商应为服务人员购买人身意外伤害险及与项目服务有关的一切保险。凡在服务过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由成交供应商承担责任。

⑥ 服务人员在作业服务过程中，如涉及建筑物，不准损坏建筑物整体结构、表面装修、顶部防水等，如有损坏，成交供应商负责维修或赔偿。

⑦ 服务人员在作业服务过程中，要严格按照安全操作规程施工，电工、特种作业人员等须持证上岗，成交供应商承担其现场施工人员、过往行人的人身安全责任，承担倒塌、坠落物体对其他人员、物体损坏的赔偿及相关责任。

⑧ 服务人员如需穿着佩戴安全帽等相关安全保护装束的，该费用由成交供应商承担。

成交供应商应负责垃圾外运及消纳，应严格实行密闭式运输，不得在运输过程中出现垃圾遗漏、散落等违章行为。

⑨ 成交供应商应严格按照交警和公路运输管理部门的要求装载运输，不得超载，不得丢弃、遗撒垃圾，不得直排（偷排）垃圾。

（1）所有清运车辆保险手续齐全，且车辆保险未生效前，不得上路作业。

（2）车辆在作业过程车厢外不得有垃圾拖挂，沿途禁止抛洒滴漏，严禁超载超限运输。

（3）成交供应商应科学合理安排收运路线，避免噪音扰民等现象。

（4）服务期间若遇上级检查或其它突击任务等特殊情况，应无条件服从采购人调配和安排。

（5）如采购人需要多名工人（3人以上）的，成交供应商必须指定一名具体负责人，并服从招人安排。

（6）采购人无法预计也无法保证成交供应商在服务期内可以获得的服务数量及金额，最终以实际服务次数及中标折扣率进行结算，请供应商充分考虑投标风险。

- 六、安全要求：

- ① 中标人在签订协议书时，须同时签订安全生产责任书，中标人不愿签订责任书的，将视为自动放弃中标资格。

- ② 中标人必须为其工作人员投保意外险，以保证采购人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在中标人的投标报价中，采购人不单独另行支付。中标人不愿投保员工人身意外保险的，采购人有权强制扣款。

- ③ 中标人应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。

- ④ 工作人员作业时注意安全，由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由中标人承担一切法律责任及赔偿。

- ⑤ 中标人在合同期内若做到安全生产无事故，合同期满时，采购人返还履约保证金。若中标人在履约期内发生安全责任事故的，所有损失及赔偿由中标人自行承担，采购人还可视情况扣留全部或部分履约保证金。

- 七、商务要求：

① 投标供应商的报价按招标文件提出的招标清单实行统一折扣率报价，供应商报价包括工人工资、奖金、劳保福利社保、意外保险、交通费、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、机械设备损耗费与折旧费、餐费、管理费用、垃圾外运及消纳、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

② 本次投标品目采购人已设最高投标综合单价限价，各投标供应商在采购人设定的最高投标综合单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一折扣率，否则其报价无效并作无效标处理（第三位四舍五入，例如6.26%）。

③ 承包期限：自合同生效之日起壹年（12个月），若成交方有违约行为，采购人有权单方面解除合同；并没收其履约保证金；

④投标供应商承诺在承包服务期内，各项中标综合单价不变，并按采购人要求及时提供每次服务所需的各种人员、人数及性能良好的车辆机械设备，无条件接受采购人安排；

⑤ 如出现违法违规等行动的，采购人有权终止合同并没收履约保证金；

⑥ 如出现包括但不限于以上的行为，引起恶劣社会影响的，采购人有权终止合同并没收履约保证金。

⑦ 最终结算以实际情况为准。

⑧ 合同综合单价=最高投标综合单价限价*折扣率（综合单价保留二位小数，第三位四舍五入）。

⑨ 本项目最高限价为1500000元，投标折扣率大于100%或小于等于0%或未填写的，其投标响应文件按无效标处理。

- 八、监督管理：

(1)如服务人员存在打架斗殴的情况，扣除当次总服务费的50%；

(2)如服务人员存在偷懒、消极怠工等情况，扣除当次总服务费的30%；

(3)如发现服务人员存在不文明行为，扣除当次总服务费的30%；

(4)如服务人员未在指定时间到达指定地点，扣除当次总服务费的50%；

(5)如服务人员不按现场规定执行的，扣除当次总服务费的50%；

(6)如未按采购人要求的人数指派服务人员及车辆设备的，根据具体违规情况，扣除当次总服务费的20-100%；

(7)成交供应商未按规定时间、路线将垃圾清运至投标时承诺的消纳点的，每发现一次扣5000元。

(8)清运时未做到密闭运输，或超载、车箱外挂垃圾，以及运输途中有抛、洒、漏现象出现，每发现其中一项，每次扣5000元。

(9)遇有市级重大活动、卫生整治等需要调整作业时间作业车辆的，成交供应商未及时组织好车辆，做好清运工作的，每发现一次扣5000元。

(10)如果出现(1)-(9)项中的任何情况累计2次的，采购人有权解除合同并没收履约保证金。

(11)在服务过程中，在任何环节被上级其他任何监管部门查处违规违法行为的，采购人有权根据情节情况，每次按10000-30000元的罚金进行处罚，第一次处罚将给予警告处理，第二次发生，采购人有权直接终止合同，没收其履约担保的同时，收取其财政预算价20%作为违约金赔偿给招标人；

(12)如出现包括但不限于以上的行为，引起恶劣社会影响的，采购人有权终止合同并要求成交供应商赔偿相应的损失。

- 九、其他说明

① 响应时间：接到采购人通知后在半小时内作出响应，并在指定时间达到指定地点；

② 签到制度：本项目所需服务人员须在指定时间前，达到指定地点并自觉签到，不许他人代签，由采购人相关人员记录备注。

③ 费用核对：每月服务结束，由成交供应商根据实际服务内容，提供相关材料佐证（不限于签到表，视频，照片等），并按中标单价计算当月服务费用，交由采购人核对。如发现成交供应商未提供材料的，采购人有权暂不发放当月服务费直至成交供应商材料补齐，如发现成交供应商提供虚假佐证材料的，采购人有权根据情节情况，每次按5000-10000元的罚金进行处罚，第一次处罚将给予警告处理，第二次发生，采购人有权直接终止合同，没收其履约担保。

④ 服务期限：自合同签订之日起壹年。

A. 本项目为单价合同，如服务期限未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如服务期限已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目服务期限完毕止。

B. 若成交供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同。

⑤ 成交供应商按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，成交供应商服务人员的人身安全由成交供应商负责。成交供应商应为服务人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由成交供应商承担责任。

⑥ 使用交通工具时，将工人送至一处工作地点仅视为送达工人至基本工作岗位，不对交通工具进行计费，需提供两个或两个以上工作地点之间的交通服务方能开始计费。

十、付款方式：

（1）合同签订后5个工作日内，成交供应商以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向采购人提供合同价款的1%的履约担保。采购人未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息，履约保证金扣除后供应商需在7个工作日内补齐。

◎采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

①应当从成交供应商基本户转出；

②履约担保的退还时间：待合同履约完毕7日内予以无息退还。

◎采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

（2）根据浙财采监〔2022〕3号文件规定，以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可不约定预付款。本项目以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项，采用固定单价合同，不约定预付款，最终结算以采购人确认的实际发生的服务内容，结合相应的中标综合单价予以结算，每月结算一次，即每次服务结束验收合格后成交供应商向采购人提供国家规定的100%的税收发票及无条件按采购人要求提供费用结算所需的相关书面材料，采购人自收到发票后七个工作日内向成交供应商支付服务费（相关罚款从当月服务费中直接扣除）。（具体支付情况视财政资金到位情况为准）

- 第四部分   评标办法

- 评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | - 主观分/客观分权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 投标供应商自2021年1月1日以来类似项目业绩的证明材料，提供一个得0.5分，最高得分1分。 （业绩有效性认定：业绩有效性认定：提供2021年1月1日以来的中标通知书和合同扫描件并加盖公章，或者提供合同和发票扫描件并加盖公章；业绩认定时间以合同的签订时间为准。） | - 客观分 | 1分 |  |
| - 2 | 供应商提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得3分。 注：有效性认定：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以开标当日核实的查询结果为准。 | - 客观分 | 3分 |  |
| - 3 | 针对潘岱当地违章拆除情况的分析及建议： ① 分析及建议具有针对性，根据潘岱街道当地的实际情况提出详细、具体、明确的分析及建议，有专门进行实地考察，分析全面到位，满足采购需求且建议针对性强的得9分； ② 分析及建议分析基本到位，有根据潘岱街道当地的实际情况提出分析及建议的，基本符合潘岱当地情况的得6分； ③ 分析及建议不合理或不符合潘岱当地情况的得3分； ④ 未提供的不得分。 | - 主观分 | - 9分 |  |
|  | 根据质量保障措施及安全保障措施： ① 有制定相应具体全面的质量保障措施及安全保障措施，能够避免质量问题和安全问题的出现或出现问题能及时有效处理的，满足采购需求得9分； ② 指定的措施较为简单，但能基本符合采购需求，能解决安全问题和质量问题的，得6分； ③ 保障措施不合理或不符合采购需求的得3分； ④ 未提供的不得分。 | - 主观分 | - 9分 |  |
|  | 根据违章拆除方案： ① 违章拆除方案有针对性，对潘岱当地的情况进行分析，针对不同的情况有不同的方案来应对的，满足采购需求、科学合理的得9分； ② 有提供违章拆除方案，但方案较为简单，基本符合采购需求的得6分； ③ 违章拆除方案不合理或不符合采购需求的得3分； ④ 未提供的不得分。 | - 主观分 | - 9分 |  |
| 4 | 根据投标人的设备配备： ①设备配备齐全，满足采购需求的得9分； ②设备配备较齐全，基本符合本项目需求的得6分； ③设备配备不合理或不符合采购需求的得3分； ④未提供的不得分。 注：须提供相关证明材料扫描件加盖公章。 | - 主观分 | - 9分 |  |
| 5 | 针对本项目有具体的应急预案： ① 有制定相应具体的突发事件应急预案，对本项目不同的情况和特点有提出针对性的应急预案，能有效防止紧急情况发生或者恶化的，得7分； ② 有制定相应的突发事件应急预案，基本满足本项目需求的得5分； ③ 应急预案不合理或不符合采购需求的得2分； ④ 未提供的不得分。 | - 主观分 | 7分 |  |
| 6 | 针对本项目实施的响应方案，由评委自行评审： ① 服务承诺满足采购需求，提供流畅的项目实施响应方案，有充足的人员和车辆能响应项目需求，有详细的项目规划的，得7分； ② 有提供项目实施响应方案，有少量的人员和车辆准备，能快速响应项目需求的，基本满足采购需求的得5分； ③ 响应方案不合理或不符合采购需求的得2分； ④ 未提供的不得分。 | - 主观分 | 7分 |  |
| 7 | 针对本项目现场勘查情况： ① 现场勘查情况完整，有进行拍照和记录，资料齐全的得9分； ② 有去现场勘察，有提供基本情况的，得6分； ③ 未勘察或不符合项目现场实际的得3分； ④ 未提供的不得分。 | - 主观分 | 9分 |  |
|  | 针对本项目现场勘查情况的分析： ① 对勘查情况分析的全面到位，有图文分析，详细完整的，得9分； ② 有对勘查情况进行分析，分析基本全面的得6分； ③ 未勘察或未分析或不符合项目实际的得3分； ④ 未提供的不得分。 | - 主观分 | 9分 |  |
| 8 | 针对项目在实施过程中可能存在的问题分析： ① 对本项目可能出现的问题有事先分析，进行预估和评判，并制定相应的分析方案，准备相应的人力、物力投入安排，能够避免问题出现或出现问题能及时有效处理的，得6分； ② 有提出本项目可能出现的问题，但制定的分析方案较为简单的，有少量的人力、物力投入安排的4分； ③ 分析不合理或不符合采购需求的得2分； ④ 未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 |  |
|  | 针对项目在实施过程中可能存在的问题制定协调和沟通方案： ① 对本项目实施过程中可能存在的问题提出合理的协调和沟通方案，对当地的民风民情有所了解，有相应的人力、物力能迅速投入安排，能够快速解决问题的，得6分； ② 对本项目实施过程中可能存在的问题有提出协调和沟通的方案，方案基本全面的得4分； ③ 方案不合理的得2分； ④ 未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 |  |
| 9 | 针对本项目提供的视频演示进行打分： ① 视频演示画质清晰，演示现场拆违内容完整，演示案例具有代表性，人员精神面貌较好且保存时间长的，得6分； ② 视频演示较满足采购需求，能完整演示案例的，得4分； ③ 视频演示不合理或不符合采购需求的得2分； ④ 未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 |  |
| - 10 | 资格及符合性审查通过并且技术商务标合格的投标单位参加报价评分。 投标供应商报价折算成评标价与评标基准价对比，计算出报价评分值： 1)评标价=折扣率 2)全部有效投标供应商中的最低评标价作为评标基准价。 3)各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分：投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×10分； 3.商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 | - 客观分 | 10分 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按评标办法前附表目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

- 一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

- 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商（中标候选供应商应包括所有合格供应商），并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

- 第五部分 拟签订的合同文本

委托人：瑞安市潘岱街道办事处      （以下简称甲方）

受托人：                          （以下简称乙方）

根据《2025年度瑞安市潘岱街道违章拆除服务项目》的中标通知书，甲方将服务承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成服务内容，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订服务承包合同。

第一条  名称：2025年度瑞安市潘岱街道违章拆除服务项目承包合同

第二条  承包内容：见采购文件第三部分内容。

第三条  承包期限：本合同服务期壹年，自    年  月  日-    年  月  日。本项目为固定单价合同，如服务期限未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如服务期限已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目服务期限完毕止。

第四条  承包经费

| 序号 | 投标 品目 | 计量 单位 | 备注 | 综合单价 最高限价 （元） | 折扣率 | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工人 | 人/半天 | 含交通费、 餐费、饮水 | 160 |  |  |
| 2 | 工人 | 人/全天 |  | 230 |  |  |
| 3 | 电工 | 人/半天 |  | 180 |  |  |
| 4 | 电工 | 人/全天 |  | 280 |  |  |
| 5 | 登高作业车辆 （含驾驶员） | 辆/天 |  | 1400 |  |  |
| 6 | 风炮破碎机 （含操作员） | 台/天 |  | 1000 |  |  |
| 7 | 气体火焰切割机 （含操作员） | 台/天 |  | 740 |  |  |
| 8 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 货车≤0.5吨 | 520 |  |  |
| 9 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 0.5吨＜货车≤1吨 | 610 |  |  |
| 10 | 货车、农用车 （含驾驶员） | 辆/天 | 1吨＜货车≤3吨 | 690 |  |  |
| 11 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 3吨＜货车≤5吨 | 850 |  |  |
| 12 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 5吨＜货车≤10吨 | 1000 |  |  |
| 13 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 10吨＜货车 | 1100 |  |  |
| 14 | 挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 | 挖土机≤90型 | 1600 |  |  |
| 15 | 挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 | 90型＜挖土机≤120型 | 2000 |  |  |
| 16 | 挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 | 120型＜挖土机≤200型 | 2400 |  |  |
| 17 | 挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 | 200型＜挖土机≤220型 | 2800 |  |  |
| 18 | 挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 | 220型＜挖土机≤350型 | 3200 |  |  |
| 19 | 轮式挖土机（含工人） | 台/天 | 75型 | 1700 |  |  |
| 20 | 长臂挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 |  | 3600 |  |  |
| 21 | 平板车（含驾驶员） | 辆/天 |  | 1300 |  |  |
| 22 | 平板车长放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 平板车≤120型 （含作业所需机械、设备） | 1600 |  |  |
| 23 | 平板车长放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 120型＜平板车≤220型 （含作业所需机械、设备） | 1900 |  |  |
| 24 | 平板车长放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 220型＜平板车≤350型 （含作业所需机械、设备） | 2200 |  |  |
| 25 | 平板车短放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 平板车≤120型 （含作业所需机械、设备） | 1100 |  |  |
| 26 | 平板车短放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 120型＜平板车≤220型 （含作业所需机械、设备） | 1400 |  |  |
| 27 | 平板车短放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 220型＜平板车≤350型 （含作业所需机械、设备） | 1800 |  |  |
| 28 | 空压机 （含工人，运输费） | 台/天 |  | 970 |  |  |
| 29 | 炮头机 （含工人，运输费） | 台/天 | 炮头机≤200型 | 3400 |  |  |
| 30 | 炮头机 （含工人，运输费） | 台/天 | 200型＜炮头机≤220型 | 3700 |  |  |
| 31 | 炮头机 （含工人，运输费） | 台/天 | 220型＜炮头机≤350型 | 4100 |  |  |
| 32 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | ≤8吨 | 1600 |  |  |
| 33 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | 8吨＜吊车≤25吨 | 2500 |  |  |
| 34 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | 25吨＜吊车≤50吨 | 3000 |  |  |
| 35 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | 50吨＜吊车≤100吨 | 5500 |  |  |
| 36 | 铲车（大）（含驾驶员） | 辆/天 | ≥50型 | 1800 |  |  |
| 37 | 铲车（小）（含驾驶员） | 辆/天 | ＜50型 | 1600 |  |  |
| 38 | 叉车（含驾驶员） | 辆/天 | 3吨≤叉车≤5吨 | 1700 |  |  |
| 39 | 叉车（含驾驶员） | 辆/天 | 8吨≤叉车≤12吨 | 2300 |  |  |
| 40 | 电锯 | 台/天 | 含人工 | 370 |  |  |
| 41 | 工程车（含驾驶员） | 辆/天 | 后四轮 | 900 |  |  |
| 42 | 大客车（含驾驶员） | 辆/天 | 35人及以上 | 800 |  |  |
| 43 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 21-34人 | 650 |  |  |
| 44 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 12-20人 | 550 |  |  |
| 45 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 8-11人 | 500 |  |  |
| 46 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 7人及以下 | 350 |  |  |

① 综合单价包括工人工资、奖金、劳保福利社保、意外保险、交通费、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、机械设备损耗费与折旧费、餐费、管理费用、垃圾外运及消纳、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

② 承包经费最终结算价依据中标通知书、投标文件、验收考核等要求计算。

第五条  付款方式：

（1）合同签订后5个工作日内，成交供应商以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式向采购人提供合同价款1%的履约担保。采购人未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息，履约保证金扣除后供应商需在7个工作日内补齐。

◎采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

①应当从成交供应商基本户转出；

②履约担保的退还时间：待合同履约完毕7日内予以无息退还。

◎采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①为见索即付保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑。

②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止。

③如果由于服务期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

（2）本项目采用固定单价合同，最终结算以甲方确认的实际发生的服务内容，结合相应的中标综合单价予以结算，每月结算一次，即每次服务结束验收合格后乙方向甲方提供国家规定的100%的税收发票及无条件按甲方要求提供费用结算所需的相关书面材料，甲方自收到发票后七个工作日内向乙方支付服务费（相关罚款从当月服务费中直接扣除）。（具体支付情况视财政资金到位情况为准）

第六条  承包方式

1、固定综合单价承包，服务期内以单价进行结算。

2、服务期限：自合同签订之日起壹年。

A. 本项目为单价合同，如服务期限未到，财政预算价已支付完毕，合同生效至本次财政预算价支付完毕止；如服务期限已到，财政预算价未使用完，则合同生效至本项目服务期限完毕止。

B. 若成交供应商有违约行为，采购人有权单方面解除合同。

第六条 服务要求

① 人员服务要求

（1）实际岗位依采购人具体工作需要可能作适当调整，每次调整需提前告知采购人并获得许可；

（2）人员涉及的食宿费、交通费等一切费用由投标供应商承担；

（3）供应商承诺在服务期内，在提供服务过程中，加强消除现场安全隐患，全力确保现场安全，并做好保密工作。

（4）及时完成采购人交办的其他任务。

（5）人员应按时签到，并于完成工作的当日或次日交由带队的采购人代表签字确认，于次月的第二十个工作日内将当月所有签到表、现场状况视频资料、人员视频资料、机具视频资料、统一的单次合同交由采购人。

（6）中标供应商向采购人指派的人员均由采购人确定，且在合同期内，采购人也有权让中标供应商来补足指派的人员。

② 响应时间：成交供应商应接到采购人通知后在半小时内作出响应，并在指定时间到达现场。采购人若遇特殊情况取消此次活动，因此次活动产生的派遣出勤车辆费用采购人予以支付。

③ 本次招标的采购清单为采购人日常所需的服务，具体服务内容以采购人指派为准。在接到采购人通知后，成交供应商应积极配合采购人做好前期现场踏勘工作，并列出当次服务工作预计需要使用的人员、车、机械，由采购人最终讨论确定，所需人员、车、机械必须送达到采购人指定服务地点，其费用由供应商承担并包含在投标单价中。

④ 服务起始计算时间以人员（车辆、机械）到达采购人指定地点起至采购人宣布工作结束止。

⑤ 成交供应商按有关规定采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，成交供应商服务人员的人身安全由成交供应商负责。成交供应商应为服务人员购买人身意外伤害险及与项目服务有关的一切保险。凡在服务过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由成交供应商承担责任。

⑥ 服务人员在作业服务过程中，如涉及建筑物，不准损坏建筑物整体结构、表面装修、顶部防水等，如有损坏，成交供应商负责维修或赔偿。

⑦ 服务人员在作业服务过程中，要严格按照安全操作规程施工，电工、特种作业人员等须持证上岗，成交供应商承担其现场施工人员、过往行人的人身安全责任，承担倒塌、坠落物体对其他人员、物体损坏的赔偿及相关责任。

⑧ 服务人员如需穿着佩戴安全帽等相关安全保护装束的，该费用由成交供应商承担。

成交供应商应负责垃圾外运及消纳，应严格实行密闭式运输，不得在运输过程中出现垃圾遗漏、散落等违章行为。

⑨ 成交供应商应严格按照交警和公路运输管理部门的要求装载运输，不得超载，不得丢弃、遗撒垃圾，不得直排（偷排）垃圾。

（1）所有清运车辆保险手续齐全，且车辆保险未生效前，不得上路作业。

（2）车辆在作业过程车厢外不得有垃圾拖挂，沿途禁止抛洒滴漏，严禁超载超限运输。

（3）成交供应商应科学合理安排收运路线，避免噪音扰民等现象。

（4）服务期间若遇上级检查或其它突击任务等特殊情况，应无条件服从采购人调配和安排。

（5）如采购人需要多名工人（3人以上）的，成交供应商必须指定一名具体负责人，并服从招人安排。

（6）采购人无法预计也无法保证成交供应商在服务期内可以获得的服务数量及金额，最终以实际服务次数及中标折扣率进行结算，请供应商充分考虑投标风险。

第七条 安全要求

① 中标人在签订协议书时，须同时签订安全生产责任书，中标人不愿签订责任书的，将视为自动放弃中标资格。

② 中标人必须为其工作人员投保意外险，以保证采购人在中标人工作人员索偿时不受任何责任的约束，保险费用已包含在中标人的投标报价中，采购人不单独另行支付。中标人不愿投保员工人身意外保险的，采购人有权强制扣款。

③ 中标人应自觉遵守安全生产有关法律、法规及规章制度。

④ 工作人员作业时注意安全，由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由中标人承担一切法律责任及赔偿。

⑤ 中标人在合同期内若做到安全生产无事故，合同期满时，采购人返还履约保证金。若中标人在履约期内发生安全责任事故的，所有损失及赔偿由中标人自行承担，采购人还可视情况扣留全部或部分履约保证金。

第八条 其他要求

① 响应时间：接到采购人通知后在半小时内作出响应，并在指定时间达到指定地点；

② 签到制度：本项目所需服务人员须在指定时间前，达到指定地点并自觉签到，不许他人代签，由采购人相关人员记录备注。

③ 费用核对：每月服务结束，由成交供应商根据实际服务内容，提供相关材料佐证（不限于签到表，视频，照片等），并按中标单价计算当月服务费用，交由采购人核对。如发现成交供应商未提供材料的，采购人有权暂不发放当月服务费直至成交供应商材料补齐，如发现成交供应商提供虚假佐证材料的，采购人有权根据情节情况，每次按5000-10000元的罚金进行处罚，第一次处罚将给予警告处理，第二次发生，采购人有权直接终止合同，没收其履约担保。

④ 成交供应商按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，成交供应商服务人员的人身安全由成交供应商负责。成交供应商应为服务人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由成交供应商承担责任。

⑤ 使用交通工具时，将工人送至一处工作地点仅视为送达工人至基本工作岗位，不对交通工具进行计费，需提供两个或两个以上工作地点之间的交通服务方能开始计费。

第九条  考核

甲方有权对乙方进行检查及考核，具体考核制度及方法另行制定。

第十条  合同组成

承包合同由《招标文件》、《投标文件》、承诺书及附件为本合同的有效组成部分。

第十一条  违约责任

① 乙方有下列行为将作为违约：

⑴ 不履行合同条款或只履行部分合同条款，或拒绝履行合同义务。

⑵ 不履行售后服务承诺及相关的伴随服务。

⑶ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

② 甲方有下列行为将作为违约：

⑴ 无正当理由逾期支付款项的。

⑵ 违反政府采购法和国家其他的相关法律法规。

甲乙双方应当履行合同约定的义务，如有违反，须承担相应的违约责任。

第十二条  争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均可向瑞安市人民法院提起诉讼。

第十三条  不可抗力

① 不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果无法避免和无法克服的事故。

② 签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条  合同生效及终止

（一）合同生效：本合同自甲乙双方全权代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

3、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

4、法律规定的终止事由。

第十五条  争议及仲裁

① 在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可向瑞安市人民法院提起诉讼。

② 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

第十六条  合同修改

① 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

② 当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前30天通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第十七条  合同的解释

本合同的解释权在甲方。

第十八条  合同的份数

本合同一式伍份，双方各执贰份，代理机构执壹份，每份具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

开户银行：                           开户银行：

帐    号：                           帐    号：

签约时间：                           签约时间：

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（2）中小企业声明函（工程、服务）

（3）本项目的特定资格要求

- 一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

- 二、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 残疾人福利性单位声明函（如果有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：   年   月   日

- 1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 3.如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会

- 监督。

- 三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（3）符合性审查资料

（4）评标标准相应的商务技术资料

（5）投标标的清单

（6）商务技术偏离表

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书

- 一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     日，本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2中小企业声明函；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5投标标的清单

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价明细表；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（电子签名）：      日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                           （电子签名）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

- 1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                  （电子签名）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供。

- 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 ## 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

- 四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料，以下格式仅供参考）

投标供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 电话 |  |
| 企业资质 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 项目负责人 |  |
| 职工人数 |  | 管理人员 |  |
| 授权委托代理人 |  | 电话 |  |
| 驻瑞分支机构 （如有） |  |  |  |
| 驻瑞负责人 |  | 电话 |  |
| 企业概况 | ： |  |  |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标供应商全称（盖电子签章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

项目负责人简历表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 （或学位） |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、负责类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

拟投入本项目服务人员配备情况表

项目名称：                                      项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务/ 职称 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍 （或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。 2、上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商2021年1月1日以来类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 数量 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投入车辆、设备及工具一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:	1. 本表所列为投标供应商拟投入的车辆、设备、人员装备清单。

2. 本表中车辆、设备、人员装备折旧费应已计入投标综合单价，将作为评分的参考值。

3. 随表提交投入的车辆、设备、人员装备的相关照片（如有加盖公章）。

4. 随表提供本表中车辆、设备、人员装备的保养、维修计划情况说明。

5. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

- 五、投标标的清单

（服务类）

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供

- 六、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

- 七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日  期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）

（2）报价明细表

- 一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

项目名称：2025年度瑞安市潘岱街道违章拆除服务项目（重）

| 项目名称 | 折扣率 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年度瑞安市潘岱街道违章拆除服务项目 |  | 按招标文件 内容及要求 |  |

注：

1、▲投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。该价格已包括供应商提供所需的一切人员工资、奖金、各种加班费、夜餐费、人员调休补岗费、各种社会保险、食宿与交通、服装、安全、工具及管理费用、税费、利润、工作期间所有人身伤害和意外赔偿、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日 期：   年   月   日

二、报价明细表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 投标 品目 | 计量 单位 | 备注 | 综合单价 最高限价 （元） | 折扣率 | 综合 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工人 | 人/半天 | 含交通费、 餐费、饮水 | 160 |  |  |
| 2 | 工人 | 人/全天 |  | 230 |  |  |
| 3 | 电工 | 人/半天 |  | 180 |  |  |
| 4 | 电工 | 人/全天 |  | 280 |  |  |
| 5 | 登高作业车辆 （含驾驶员） | 辆/天 |  | 1500 |  |  |
| 6 | 风炮破碎机 （含操作员） | 台/天 |  | 1000 |  |  |
| 7 | 气体火焰切割机 （含操作员） | 台/天 |  | 740 |  |  |
| 8 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 货车≤0.5吨 | 530 |  |  |
| 9 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 0.5吨＜货车≤1吨 | 620 |  |  |
| 10 | 货车、农用车 （含驾驶员） | 辆/天 | 1吨＜货车≤3吨 | 700 |  |  |
| 11 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 3吨＜货车≤5吨 | 860 |  |  |
| 12 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 5吨＜货车≤10吨 | 1000 |  |  |
| 13 | 货车（含驾驶员） | 辆/天 | 10吨＜货车 | 1200 |  |  |
| 14 | 挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 | 挖土机≤90型 | 1700 |  |  |
| 15 | 挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 | 90型＜挖土机≤120型 | 2000 |  |  |
| 16 | 挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 | 120型＜挖土机≤200型 | 2400 |  |  |
| 17 | 挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 | 200型＜挖土机≤220型 | 2900 |  |  |
| 18 | 挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 | 220型＜挖土机≤350型 | 3300 |  |  |
| 19 | 轮式挖土机（含工人） | 台/天 | 75型 | 1700 |  |  |
| 20 | 长臂挖土机（含工人，平板车运输费） | 台/天 |  | 3600 |  |  |
| 21 | 平板车（含驾驶员） | 辆/天 |  | 1300 |  |  |
| 22 | 平板车长放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 平板车≤120型 （含作业所需机械、设备） | 1600 |  |  |
| 23 | 平板车长放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 120型＜平板车≤220型（含作业所需机械、设备） | 1900 |  |  |
| 24 | 平板车长放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 220型＜平板车≤350型（含作业所需机械、设备） | 2300 |  |  |
| 25 | 平板车短放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 平板车≤120型 （含作业所需机械、设备） | 1100 |  |  |
| 26 | 平板车短放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 120型＜平板车≤220型（含作业所需机械、设备） | 1500 |  |  |
| 27 | 平板车短放空费（包括挖机、平板车、驾驶员） | 辆/天 | 220型＜平板车≤350型（含作业所需机械、设备） | 1900 |  |  |
| 28 | 空压机 （含工人，运输费） | 台/天 |  | 1000 |  |  |
| 29 | 炮头机 （含工人，运输费） | 台/天 | 炮头机≤200型 | 3400 |  |  |
| 30 | 炮头机 （含工人，运输费） | 台/天 | 200型＜炮头机≤220型 | 3700 |  |  |
| 31 | 炮头机 （含工人，运输费） | 台/天 | 220型＜炮头机≤350型 | 4200 |  |  |
| 32 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | ≤8吨 | 1700 |  |  |
| 33 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | 8吨＜吊车≤25吨 | 2500 |  |  |
| 34 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | 25吨＜吊车≤50吨 | 3000 |  |  |
| 35 | 吊车（含驾驶员） | 辆/天 | 50吨＜吊车≤100吨 | 5500 |  |  |
| 36 | 铲车（大）（含驾驶员） | 辆/天 | ≥50型 | 1800 |  |  |
| 37 | 铲车（小）（含驾驶员） | 辆/天 | ＜50型 | 1600 |  |  |
| 38 | 叉车（含驾驶员） | 辆/天 | 3吨≤叉车≤5吨 | 1700 |  |  |
| 39 | 叉车（含驾驶员） | 辆/天 | 8吨≤叉车≤12吨 | 2300 |  |  |
| 40 | 电锯 | 台/天 | 含人工 | 370 |  |  |
| 41 | 工程车（含驾驶员） | 辆/天 | 后四轮 | 900 |  |  |
| 42 | 大客车（含驾驶员） | 辆/天 | 35人及以上 | 800 |  |  |
| 43 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 21-34人 | 650 |  |  |
| 44 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 12-20人 | 550 |  |  |
| 45 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 8-11人 | 500 |  |  |
| 46 | 中巴车（含驾驶员） | 辆/天 | 7人及以下 | 350 |  |  |

注：

1.综合单价包括工人工资、奖金、劳保福利社保、意外保险、交通费、工伤费、教育培训费及处理一切伤亡事故、机械设备损耗费与折旧费、餐费、管理费用、垃圾外运及消纳、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

2.▲投标折扣率大于100%或小于等于0%或未填写的，作无效标处理。

3.本次投标品目采购人已设最高投标综合单价限价，各投标供应商在采购人设定的最高

投标综合单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一折扣率，否则其

报价无效并作无效标处理。投标折扣率保留二位小数（第三位四舍五入，例如6.26%）。

4.综合单价=最高投标综合单价限价*折扣率（综合单价保留二位小数，第三位四舍五入）

5.▲此表不得自行增减内容。

6.此表中的折扣率应与附件十三“报价一览表”中折扣率相一致。

投标供应商（电子签名）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

第七部分 实质性响应条款及无效标条款

实质性条款：详见采购文件第三部分 采购需求。

无效标条款：

1)报价不是固定的或投标报价超过最高限价的；

2)投标有效期不足的；

3)单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的报价或投标明显不合理而投标供应商不能合理说明的；

4)投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的电子签章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

5)授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

6)不具备招标文件中规定资格要求的；

7)评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

8)服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

9)电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

10)仅提交“备份投标文件”的；

11)未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

12)单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

13)投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

14)存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

15)未提供中小企业声明函或不属于中小微企业的；

16)不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

# 附件

- 附件1：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件2：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件3：中小企业划型标准

其他附表：

- 政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。