瑞安市2025年公路小修保养项目

招

标

文

件

项 目  编 号：RXCG2025002

采 购  方 式：公开招标

采   购   人：瑞安市公路与运输管理中心

采购代理机构：浙江瑞欣工程项目管理有限公司

二○二五年二月

目录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标供应商须知	6

前附表	6

一、总则	8

二、招标文件的构成、澄清、修改	11

三、投标	12

四、开标、资格审查与信用信息查询	14

五、评审	15

六、定 标	16

七、合同授予	17

八、电子交易活动的中止	18

九、验收	18

第三部分 采购需求	20

第四部分 评标办法	47

第五部分 拟签订的合同文本	53

第六部分 应提交的有关格式范例	85

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	102

- 第一部分 招标公告

项目概况

瑞安市2025年公路小修保养项目的潜在投标供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年3月5日09点 00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：RXCG2025002

项目名称：瑞安市2025年公路小修保养项目

预算金额（元）：9000000

最高限价（元）：9000000

采购需求：

标项名称：瑞安市2025年公路小修保养项目

数量：1

单位：项

预算金额（元）：9000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 瑞安市2025年公路小修保养项目（详见招标文件第三部分）。

合同履约期限：自合同生效之日起12个月。

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。小型、微型企业不再执行价格评审优惠的扶持政策，不享受价格折扣。

## 本项目所属行业：其他未列明行业，投标供应商应属于招标文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业。

- 3.本项目的特定资格条件：具备交通行政主管部门颁发的公路养护作业单位资质【路基路面养护乙级及以上、桥梁养护乙级及以上】资质或【公路工程施工总承包二级及以上】资质。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取（下载）招标文件

时间：/至投标文件提交截止时间前，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：投标供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年3月5日09点00分 （北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开启时间：2025年3月5日09点00分 （北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等，详见招标文件第二部分“投标供应商须知”。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标供应商须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标供应商在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标供应商需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市公路与运输管理中心

地    址：瑞安市安强路61号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0577-66613062

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：0577-66613062

2.采购代理机构信息

名    称：浙江瑞欣工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市瑞安经济开发区起步区安阳南路228号

传    真：/

项目联系人（询问）：许一芝

项目联系方式（询问）：13967761864

质疑联系人：金伊婷

质疑联系方式：15157738286

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人 ： 施女士

监督投诉电话： 0577-65827567

- 第二部分 投标供应商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市2025年公路小修保养项目 |
| 2 | 项目编号 | RXCG2025002 |
| 3 | 采购方式及评审方法 | 公开招标；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：9000000（元） 最高限价：9000000（元） |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 þ预留份额专门面向中小企业采购 ¨部分预留份额项目面向中小企业采购 ¨未预留份额专门面向中小企业采购 |
| 6 | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：瑞安市2025年公路小修保养项目 ；属于 其他未列明行业 。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许分包 | þ 不允许分包。 ¨ 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | þ不接受 ¨接受 |
| 10 | 投标保证金 | 不需要 |
| 11 | 是否需要缴纳 履约保证金 | ¨不需要 þ需要 中标供应商在合同签订之日起7个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人缴纳1%履约保证金，按900万元计。 |
| 12 | 预付款 | þ预付款为本项目采购合同金额的40％； ¨本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ¨本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨中标供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 提交投标文件 截止时间及 开标时间 | 2025年3月5日09时00分（北京时间） |
| 17 | 特别说明 | # 中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件壹正叁副；及按中标折扣（%）折算后的中标全费用综合单价明细表（保留二位小数（第三位四舍五入））壹正叁副。 |
| 18 | 合同管理 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同上传至政采云平台备案公示。 |
| 19 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “中标供应商”系指在本次招标中中标的投标供应商。

2.6 “评标委员会”系指依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.8“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.9 “▲”系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“þ”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

2.10 投标供应商必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标供应商应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1投标供应商询问

投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标供应商向采购人提出。

4.2投标供应商质疑

4.2.1提出质疑的投标供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。潜在投标供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。投标供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

投标供应商提交的质疑函需一式三份。投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3投标供应商投诉

4.3.1质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2投标供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3投标供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例；

5.1.7实质性响应条款及无效标条款；

5.1.8补充通知及答疑（若有）。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标供应商，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标供应商按第二部分投标供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如有）；

11.1.5联合协议（如有）。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.8投标供应商认为需要提供的其它文件和资料（如有）。

11.3报价文件：

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2投标供应商针对报价需要说明得其他文件和说明（如有）。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标供应商的风险。

12.2投标供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标报价

13.1投标供应商提供的货物和服务价格应该用人民币报价。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物、服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

13.2本次招标只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次招标的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

13.3投标供应商在报价文件上传的价格和电子交易平台填写的金额不一致时，以投标供应商上传的报价文件为准，对投标供应商的报价进行修正。

14.投标文件的签署、盖章

14.1投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标供应商的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

15. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 投标供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

15.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.4投标供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

16.投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。▲投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

17.4本政府采购项目不允许转包。

18.备份投标文件（本项目无需提供）。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

19.开标

19.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

19.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标供应商按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

19.3投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

- 19.4解密开启投标文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》通过电子交易平台提交并电子签章。

20.资格审查

20.1采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标供应商的资格进行审查。

20.2▲投标供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.3对未通过资格审查的投标供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

20.4合格投标供应商不足3家的，不得评审。

20.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

20.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

20.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

21.信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标供应商接收资格审查时的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标供应商的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评审

22.评标委员会

22.1评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5（含）人以上单数，其中评标委员会不得少于成员总数的三分之二。

22.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标纪律：

（1）评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与投标供应商或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）评标委员会成员不得私下接触联系投标供应商，不得接受或参加投标供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

（6）评标委员会成员不得征询采购人对投标供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标供应商的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标供应商商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购代理单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标供应商或其他单位提供。

22.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标供应商对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

22.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定 标

23. 确定中标供应商

23.1采购人将自收到评标报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

23.2采购人在收到评标报告后5个工作日内未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的中标候选供应商为中标供应商。

24. 中标通知书与中标结果公告

24.1自中标供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标供应商发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准、中标公告期限以及评标委员会名单等。中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

24.3采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://www.ruian.gov.cn/）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布中标结果公告。

24.4采购结果公告期限为1个工作日。

- 代理服务费

- 25.1经采购人和采购代理机构双方协商，本次招标代理服务费由中标供应商支付，招标代理服务费根据预算金额依据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准*65%收取。本项目招标代理服务费为42250元。招标代理服务费不在报价中单列（各投标供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取中标通知书前付清。

- 七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标供应商应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

27.2中标供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4鼓励有条件的采购人与中标供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 28.履约保证金和预付款

28.1履约保证金拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持中标供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

中标供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①中标供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，中标供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

28.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对投标供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、投标供应商诚信等因素，可以要求投标供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

中标供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写投标供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

31.验收

31.1采购人组织对中标供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，中标供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

- 一、概述

- 1.此份采购内容及技术要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

- 2.现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘（如有），以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

- 3.投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 4.在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

- 5.本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 6本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。鼓励在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

- 二、采购内容及要求

- 1、采购清单说明

- 1.1 本采购清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关采购清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.2 本采购清单应与招标文件中的投标供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

- 2、计日工说明

- 2.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施零星工作。其价款按列入已标价采购清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

- 2.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- （1）工作名称、内容和数量；

- （2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工日；

- （3）投入该工作的材料类别和数量；

- （4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台班；

- （5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

- 2.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

- 2.4计日工人工：人工焊接修复伸缩缝或雨水井（含焊条等）等均应按实际完成工程量，经监理人验收合格的数量以工日为单位计量，工作内容包括型钢断裂焊接等，包括材料、机械及相关的一切费用。

- 3、投标报价说明

- 3.1 已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 3.2 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的采购清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

- 3.3 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在采购清单的单价与总额价之中。

- 3.4 采购清单中各项金额均以人民币（元）结算。

- 3.5 运距各投标供应商自行测算，综合报价，今后不再调整。

- 3.6本工程为全费用单价，第100章不单列（包括：建筑工程一切险（含第三者责任险）、安全生产责任保险、施工环保费、交通安全管理费、安全生产费、承包人驻地建设），已包含在综合单价中。

- 3.7本工程所有的拆除混凝土、砖砌结构物：若涉及到需锯缝的，所需费用均作为该支付子目的附属工作不单独计量。

- 3.8模板制作、安拆作为混凝土工程的附属工作不单独计量。

- 3.9清表、挖土方石、切割石方、拆除混凝土、砖石及其他砌体结构，若需外运的，运距由各投标供应商自行考虑，装车、运费、消纳费均作为该支付子目的附属工作不单独计量。

- 3.10本工程中所有子目的工作平台，均作为附属工作不单独计量。

3.11本项目若涉及钢护栏、标志牌、立柱等拆除、更换的或其他建设单位认为需要的，均由中标人运距建设单位指定地点堆放，归建设单位所有，并出具接收单，结算时或无法提供接收单的，按信息价扣回相应费用。

3.12本次采购采用固定单价合同，中标价格不因原材料的上涨或下跌等因素进行调价。最终采购数量由采购人根据项目需要确定，投标供应商在投标报价中须注意可能承担的一切报价风险费用。

3.13投标折扣填报：各投标供应商在采购人设定的全费用综合单价最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣。不同投标子目要求填报统一的折扣（%）（即所有投标子目的折扣均相同），否则其报价无效并作无效标处理。投标折扣（%）保留二位小数（第三位四舍五入）。

3.14折扣（%）举例说明：全费用综合单价最高限价为100元，折后综合单价为90元，则折扣（%）为90%。

3.15采购数量由采购人根据实际需要最终确定，最终结算费用以实际发生数量结合中标综合单价按实结算（保留二位小数（第三位四舍五入））。

- 4、其他说明

- 4.1在签订合同协议书之前，采购人有权对拟中标人投标文件中的明显不平衡报价的子目单价，在投标总报价不变的前提下，协商调整至双方认可的合理范围；

- 4.2采购清单中的任何遗漏，不应免除承包人根据图纸规定完成单项工程的义务；

- 4.3由于投标供应商在投标期间自身原因造成采购清单中任何错误和遗漏，均不予以纠正；

- 4.4中标供应商对各项工程完成情况，每两周上报一份《工程完成情况说明》；

- 4.5中标供应商对采购人发布任务响应时间要求在2小时内。

- 5、本次招标内容为瑞安市2025年公路小修保养（应急工程）项目，采购清单如下（数据供参考，以实际发生为准）：

5.1采购项目清单

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | 拆除路上结构物（含外运及消纳） |  |  |  |
| 201-5 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | 1 | 406.27 |
| 201-8 | 清表20cm | m2 | 1 | 9.29 |
| 201-11 | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 1 | 29.63 |
| 202 | 局部维修挖方（含外运及消纳） |  |  |  |
| 202-1 | 挖土方 | m3 | 1 | 21.69 |
| 202-2 | 挖石方 | m3 | 1 | 84.66 |
| 202-4 | 挖土石方 | m3 | 1 | 50.28 |
| 203 | 局部维修填方（包括填前压实） |  |  |  |
| 203-1 | 利用土石混填 | m3 | 1 | 6.46 |
| 203-2 | 借土填方（宕渣回填） | m3 | 1 | 99.09 |
| 203-4 | 路基回填泡沫混凝土 | m3 | 1 | 379.07 |
| 204 | 特殊路基 |  |  |  |
| 204-3 | 路基钻孔灌浆（D80mm，H147cm，间距150cm） | 孔 | 1 | 206.87 |
| 204-4 | 松木桩（L=6m，Φ14cm） | 根 | 1 | 295.3 |
| 205 | 修复或完善排水设施 |  |  |  |
| 205-1 | 边沟 |  |  |  |
| -a | 现浇混凝土边沟 |  |  |  |
| -a-1 | 现浇C20混凝土 | m3 | 1 | 631.19 |
| -a-2 | 现浇C25混凝土 | m3 | 1 | 644.84 |
| -b | 盖板 |  |  |  |
| -b-1 | 预制安装C30混凝土盖板 | m3 | 1 | 990.38 |
| -b-2 | 预制安装C40混凝土盖板 | m3 | 1 | 1027.6 |
| -b-3 | 盖板钢筋 | kg | 1 | 5.77 |
| -b-4 | 铸铁盖板 | kg | 1 | 7.06 |
| -c | 边沟清理 |  |  |  |
| -c-1 | 普通边沟清理 | m | 1 | 2.24 |
| -c-2 | 隧道边沟清理 | m | 1 | 7.19 |
| -d | 混凝土边沟维修 | m | 1 | 63.12 |
| 205-2 | 排水沟 |  |  |  |
| -a | 现浇混凝土排水沟 |  |  |  |
| -a-1 | 现浇C20混凝土 | m3 | 1 | 631.19 |
| -a-2 | 现浇C25混凝土 | m3 | 1 | 644.84 |
| -b | 浆砌片（块）石排水沟 | m3 | 1 | 391.16 |
| -c | 铸铁盖板 | kg | 1 | 7.06 |
| -d | 预制安装C25混凝土盖板 | m3 | 1 | 975.57 |
| -e | 混凝土排水沟维修 | m | 1 | 63.12 |
| 205-3 | 截水沟 |  |  |  |
| -a | 现浇混凝土截水沟 |  |  |  |
| -a-1 | 现浇C20混凝土 | m3 | 1 | 679.18 |
| -a-2 | 现浇C25混凝土 | m3 | 1 | 692.82 |
| -b | 混凝土截水沟维修 | m | 1 | 67.92 |
| 205-4 | 急流槽 |  |  |  |
| -a | 现浇混凝土急流槽 |  |  |  |
| -a-1 | 现浇C20混凝土 | m3 | 1 | 664.91 |
| -a-2 | 现浇C25混凝土 | m3 | 1 | 678.56 |
| -b | 浆砌片（块）石急流槽 | m3 | 1 | 359.91 |
| -c | 混凝土急流槽维修 | m | 1 | 66.49 |
| 205-11 | D300混凝土管 | m | 1 | 120.71 |
| 205-13 | 雨水井 |  |  |  |
| -a | 雨水井抬高 | 座 | 1 | 470.83 |
| -b | 雨水井DN700井盖更换（钢纤维） | 座 | 1 | 428.28 |
| -c | 新建雨水井（φ1000） | 座 | 1 | 1648.3 |
| 205-14 | 雨水口 |  |  |  |
| -a | 雨水口抬高 | 座 | 1 | 348.9 |
| -b | 雨水口篦子更换380*680mm（钢纤维） | 块 | 1 | 141.29 |
| -c | 雨水口篦子更换380*680mm（铸铁） | 块 | 1 | 270.79 |
| -d | 雨水口篦子更换380*680mm（复合树脂） | 块 | 1 | 129.51 |
| -e | 雨水口修复380*680mm | 块 | 1 | 235.47 |
| -f | 雨水口篦子更换400*600mm（钢纤维） | 块 | 1 | 123.62 |
| -g | 雨水口篦子更换490*690mm（钢纤维） | 块 | 1 | 153.06 |
| 206 | 修复或完善防护工程 |  |  |  |
| 206-1 | 清理塌方、滑坡、风化碎石 | m3 | 1 | 21.69 |
| 206-2 | 削坡 | m3 | 1 | 50.28 |
| 206-3 | 修复或完善生态植被护坡 |  |  |  |
| -a | 铺（植）草皮 | m2 | 1 | 22.98 |
| -d | TBS生态植被 | m2 | 1 | 128.42 |
| -g | 生态袋护坡 | m2 | 1 | 132.56 |
| -h | 生态袋护坡（GTX-140） | m2 | 1 | 506.8 |
| 206-7 | 修复或完善混凝土护坡 |  |  |  |
| -f | 骨架护坡 | m2 | 1 | 137.11 |
| 206-7 | 修复或完善挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面） |  |  |  |
| -a | 防护边坡（含工作平台） |  |  |  |
| -a-1 | 厚100mm喷C20混凝土防护边坡（含工作平台） | m2 | 1 | 102.38 |
| -a-2 | 厚100mm喷浆M10水泥砂浆（含工作平台） | m2 | 1 | 93.37 |
| -b | 钢筋网 | kg | 1 | 7.59 |
| -c | 铁丝网 | kg | 1 | 10.26 |
| -d | 土工格栅挂网植草护坡 | m2 | 1 | 19.9 |
| -e | Φ25锚杆（含钻孔、注浆） | m | 1 | 28.05 |
| -f | 预应力锚杆（含钻孔） | m | 1 | 188.93 |
| 206-9 | 预应力锚索边坡加固 |  |  |  |
| -a | 预应力锚索 | m | 1 | 169.48 |
| -b | 预应力锚杆 | m | 1 | 195.17 |
| -c | C30混凝土锚固板（墩） | m3 | 1 | 1014.05 |
| -d | 注浆 | m3 | 1 | 1021.9 |
| -e | 混凝土锚固板（墩）钢筋 | kg | 1 | 6.76 |
| 206-11 | 修复或完善挡土墙 |  |  |  |
| -a | 干砌片（块）石挡土墙 | m3 | 1 | 145.36 |
| -b | 浆砌片（块）石挡土墙 | m3 | 1 | 316.51 |
| -c | 片石混凝土挡土墙 |  |  |  |
| -c-1 | C20片石混凝土 | m3 | 1 | 509.34 |
| -c-2 | C25片石混凝土 | m3 | 1 | 516.52 |
| -c-3 | C30片石混凝土 | m3 | 1 | 553.38 |
| -d | 混凝土挡土墙 |  |  |  |
| -d-1 | C25混凝土 | m3 | 1 | 726.54 |
| -d-2 | C30混凝土 | m3 | 1 | 741.48 |
| -g | C30挡墙混凝土基础 | m3 | 1 | 670.81 |
| -m | C20混凝土压顶 | m3 | 1 | 585.09 |
| -n | 条（料）石镶面（25cm厚） | m2 | 1 | 140.83 |
| -o | 三维复合排水网（单位质量>125g/m2，横向抗拉>5kN，纵向抗拉>6kN） | m2 | 1 | 14.13 |
| 206-12 | 修复或完善锚杆挡土墙 |  |  |  |
| -a | C30混凝土立柱 | m3 | 1 | 1078.98 |
| -c | 钢筋网 | kg | 1 | 7.59 |
| -d | Φ25砂浆锚杆（含钻孔、注浆） | m | 1 | 56.51 |
| 206-15 | 修复或完善混凝土封顶 |  |  |  |
| -a | 坡面硬化（C20） | m3 | 1 | 610.91 |
| 206-18 | SNS主动柔性防护 |  |  |  |
| -f | 钢筋锚杆（含钻孔，注浆） | m | 1 | 29.94 |
| -j | APS-200/P型主动防护网 | m2 | 1 | 106.32 |
| 206-19 | 拦石网 |  |  |  |
| -a | RX-050型 | m | 1 | 481.24 |
| -b | RXI-075型 | m | 1 | 601.1 |
| -c | 拦石网油漆 | m2 | 1 | 11.25 |
| -d | 普通型（高2.5m） | m | 1 | 402.25 |
| -e | 被动防护网 | m2 | 1 | 134.11 |
| 206-20 | 格构梁 |  |  |  |
| -a | 格构梁和基础钢筋 | kg | 1 | 6.8 |
| -b | 格构梁C30砼 | m3 | 1 | 729.05 |
| -c | φ32非预应力锚杆（孔径110mm） | m | 1 | 195.19 |
| 206-21 | 切割机切割石方（含脚手架等措施费） | m3 | 1 | 358.72 |
| 207 | 修复或完善路肩 |  |  |  |
| 207-1 | 土路肩 |  |  |  |
| -b | 现浇混凝土 |  |  |  |
| -b-1 | C20混凝土 | m3 | 1 | 589.76 |
| -b-2 | C25混凝土 | m3 | 1 | 603.41 |
| -b-3 | 绿化带端头C30混凝土（含红白油漆） | m3 | 1 | 845.91 |
| -f | 路肩培土 | m3 | 1 | 48.7 |
| 209 | 边坡附属工程 |  |  |  |
| 209-5 | 仰斜式排水 |  |  |  |
| -a | φ10cmPVC管仰斜式排水孔（含钻孔） | m | 1 | 106.48 |
| 211 | 路面整修土建类附属工程 |  |  |  |
| 211-3 | 路缘石 |  |  |  |
| -a | 混凝土路缘石 | m3 | 1 | 543.14 |
| -c | 芝麻灰花岗岩侧石 | m3 | 1 | 3734.88 |
| -d | 路缘石拆除 | m | 1 | 6.89 |
| 301-1 | 水泥混凝土路面 |  |  |  |
| -d | 挖除 | m3 | 1 | 112.38 |
| -f | 精铣刨（2cm） | m2 | 1 | 8.27 |
| 301-2 | 沥青混凝土路面 |  |  |  |
| -a | 铣刨 | m3 | 1 | 67.92 |
| -b | 挖除 | m3 | 1 | 131.84 |
| 307-1 | 级配碎（砾）石 |  |  |  |
| -a | 碎石垫层100mm | m2 | 1 | 15.77 |
| -b | 砂砾垫层100mm | m2 | 1 | 18.75 |
| 308-1 | 水泥稳定碎（砾）石基层 |  |  |  |
| -c | 水泥稳定碎（砾）石基层5% | m3 | 1 | 231.88 |
| -d | 挖除水泥稳定碎石层 | m3 | 1 | 23.19 |
| 308-3 | 贫混凝土 |  |  |  |
| -b | 厚100mm C10素砼垫层 | m2 | 1 | 42.99 |
| -c | 厚100mm C15素砼垫层 | m2 | 1 | 44.47 |
| -d | 厚100mm C20素砼垫层 | m2 | 1 | 45.56 |
| 309-1 | 透层（改性乳化沥青） | m2 | 1 | 4.28 |
| 309-2 | 黏层（改性乳化沥青） | m2 | 1 | 2.14 |
| 309-4 | 1cm厚橡胶沥青应力吸收层 | m2 | 1 | 21.4 |
| 309-5 | 自粘式聚酯玻纤布铺设 | m2 | 1 | 21.49 |
| 309-6 | 路面热沥青灌缝（含清缝） | m | 1 | 13.44 |
| 310-1 | 细粒式沥青混凝土 |  |  |  |
| -a | 厚40mm AC-13C | m2 | 1 | 61.46 |
| -b | 厚50mm AC-13C | m2 | 1 | 76.82 |
| -c | 厚50mm AC-13C（玄武岩） | m2 | 1 | 93.08 |
| -d | 厚50mm AC-10C（玄武岩） | m2 | 1 | 93.82 |
| 310-2 | 中粒式沥青混凝土 |  |  |  |
| -a | 厚50mm AC-20C | m2 | 1 | 70.71 |
| -b | 厚60mm AC-20C | m2 | 1 | 84.85 |
| -c | 厚70mm AC-20C | m2 | 1 | 98.99 |
| -d | 厚50mm AC-16C | m2 | 1 | 71.97 |
| -e | 厚60mm AC-16C | m2 | 1 | 86.37 |
| -f | 厚70mm AC-16C | m2 | 1 | 98.85 |
| -g | 厚90mm AC-16C | m2 | 1 | 129.56 |
| 310-3 | 粗粒式沥青混凝土 |  |  |  |
| -a | 厚60mm AC-25C | m2 | 1 | 84.84 |
| -b | 厚70mm AC-25C | m2 | 1 | 98.98 |
| -c | 厚80mm AC-25C | m2 | 1 | 113.12 |
| 311-7 | 磨耗层 |  |  |  |
| -a | 2cm厚超薄磨耗层 | m2 | 1 | 47.26 |
| 312-2 | 中粒式改性沥青混凝土 |  |  |  |
| -a | 厚50mm AC-16C（SBS） | m2 | 1 | 80.59 |
| -b | 厚60mm AC-16C（SBS） | m2 | 1 | 96.71 |
| -c | 厚70mm AC-16C（SBS） | m2 | 1 | 112.83 |
| -d | 厚50mm AC-16C（SBS玄武岩） | m2 | 1 | 103.75 |
| -e | 厚60mm AC-16C（SBS玄武岩） | m2 | 1 | 124.5 |
| -f | 厚70mm AC-16C（SBS玄武岩） | m2 | 1 | 145.25 |
| 312-3 | SMA面层 |  |  |  |
| -a | 厚40mm AC-13C（SMA） | m2 | 1 | 73.69 |
| -b | 厚50mm AC-13C（SMA） | m2 | 1 | 92.11 |
| -c | 厚50mm AC-16C（SMA） | m2 | 1 | 87.26 |
| -d | 厚60mm AC-16C（SMA） | m2 | 1 | 104.71 |
| -e | 厚70mm AC-16C（SMA） | m2 | 1 | 122.16 |
| -f | 厚50mm AC-20C（SMA） | m2 | 1 | 87.26 |
| -g | 厚60mm AC-20C（SMA） | m2 | 1 | 104.71 |
| -h | 厚70mm AC-20C（SMA） | m2 | 1 | 122.16 |
| 315-1 | 水泥混凝土路面破板修复 |  |  |  |
| -a | C25混凝土路面 | m3 | 1 | 564.84 |
| -b | C30混凝土（弯拉强度4.5MPa） | m3 | 1 | 579.57 |
| -c | C40混凝土（弯拉强度5.5MPa） | m3 | 1 | 616.39 |
| -d | C50混凝土（弯拉强度6.5MPa） | m3 | 1 | 644.26 |
| -f | 钢筋 |  |  |  |
| -f-1 | 光圆钢筋 | kg | 1 | 5.42 |
| -f-2 | 带肋钢筋 | kg | 1 | 5.23 |
| 317-1 | 人行道透水砖、盲道块材（200*100*60mm） | m2 | 1 | 119.68 |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装修复 |  |  |  |
| -a | 凿除 |  |  |  |
| -a-1 | 凿除桥面铺装钢筋混凝土 | m3 | 1 | 406.27 |
| -a-2 | 凿除桥面铺装钢纤维混凝土 | m3 | 1 | 519.23 |
| -b | 重新铺装 |  |  |  |
| -b-1 | C40混凝土桥面铺装层 | m3 | 1 | 756.08 |
| -b-2 | C50混凝土桥面铺装层 | m3 | 1 | 770.43 |
| -b-3 | C50钢纤维混凝土桥面铺装层 | m3 | 1 | 1101.83 |
| -i | 植筋 |  |  |  |
| -i-1 | 植筋Φ12 | 根 | 1 | 15.18 |
| -i-2 | 植筋Φ16 | 根 | 1 | 19.62 |
| -i-3 | 植筋Φ20 | 根 | 1 | 29.6 |
| -i-4 | 植筋Φ25 | 根 | 1 | 49.75 |
| 402-2 | 排水设施修复或完善 |  |  |  |
| -d | DN100 PVC管（含管件、措施费） | m | 1 | 64.93 |
| -e | DN150 PVC管（含管件、措施费） | m | 1 | 104.67 |
| -f | 泄水孔铸铁盖板 | 个 | 1 | 37.68 |
| 402-3 | 人行道、栏杆、护栏、防撞墙修复 |  |  |  |
| -c | 护栏 |  |  |  |
| -c-1 | 铸铁支承架 | 个 | 1 | 54.16 |
| -c-2 | 钢管更换 | m | 1 | 100.08 |
| 402-5 | 伸缩装置更换 |  |  |  |
| -a | 伸缩装置更换橡胶条 | m | 1 | 54.1 |
| -q | SSFB型伸缩缝（不含钢筋） |  |  |  |
| -q-1 | SSFB-80型伸缩缝 | m | 1 | 1332.48 |
| -q-2 | SSFB-160型伸缩缝 | m | 1 | 2346.47 |
| -q-3 | SSFB-240型伸缩缝 | m | 1 | 3360.46 |
| -q-4 | SSFB-400型伸缩缝 | m | 1 | 6289.77 |
| -r | 异型号钢伸缩缝（C50钢纤维砼） | m | 1 | 1218.36 |
| -s | C50混凝土凿除 | m3 | 1 | 450.25 |
| -t | 钢纤维混凝土凿除 | m3 | 1 | 529.74 |
| -u | C50混凝土修复 | m3 | 1 | 1037.22 |
| -v | 钢纤维混凝土修复（钢纤维掺量27KG/m3） | m3 | 1 | 1055.37 |
| -w | 快干混凝土修复（2小时） | m3 | 1 | 5595.99 |
| -x | 快干混凝土修复（0.5小时） | m3 | 1 | 7961.97 |
| -y | W810桥梁伸缩缝专用自流平密封胶 | m | 1 | 909.59 |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |
| 403-2 | 粘贴钢板 |  |  |  |
| -a | Q235镀锌钢板（钢板厚10mm，含打孔、灌胶粘贴及工作平台等费用） | m2 | 1 | 2437.75 |
| -b | 5.8级M12镀锌螺栓 | 个 | 1 | 19.3 |
| -c | 混凝土表面处理（聚合物砂浆） | m2 | 1 | 190.24 |
| 403-3 | 粘贴碳纤维布、特种玻璃纤维 |  |  |  |
| -a | 粘贴碳钎维布（单层） | m2 | 1 | 464.7 |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |
| -g | 钢筋除锈 | m2 | 1 | 149.68 |
| -h | 环氧树脂砂浆 | m2 | 1 | 153.32 |
| -i | 聚合物水泥砂浆 | m2 | 1 | 182.08 |
| -j | M10水泥砂浆勾缝（含工作平台） | m | 1 | 33.5 |
| -k | 混凝土裂缝处理-封缝胶封闭 | m | 1 | 45.71 |
| -l | 混凝土裂缝处理-压力注胶封闭 | m | 1 | 183.08 |
| 409 | 桥梁支座的维修与更换 |  |  |  |
| 409-4 | 橡胶支座 | dm3 | 1 | 92.63 |
| 409-5 | 普通钢板 | kg | 1 | 7.06 |
| 416 | 钢筋 |  |  |  |
| 416-1 | 光圆钢筋 | kg | 1 | 6.34 |
| 416-1 | 带肋钢筋 | kg | 1 | 6.21 |
| 417 | 围堰 |  |  |  |
| 417-1 | 抽水 | m3 | 1 | 1.15 |
| 417-2 | 筑土围堰 | m | 1 | 325.59 |
| 417-3 | 松木桩围堰 | m | 1 | 1095.37 |
| 417-4 | 拉森钢板桩围堰 | m | 1 | 1967.71 |
| 418 | 永久钢护筒 |  |  |  |
| 418-1 | DN800*12mm 钢护筒 | m | 1 | 1417.85 |
| 418-2 | DN1000*12mm 钢护筒 | m | 1 | 1768.8 |
| 418-3 | DN1200*12mm 钢护筒 | m | 1 | 2119.75 |
| 418-4 | DN1500*12mm 钢护筒 | m | 1 | 2646.19 |
| 419 | 钻孔灌注桩加固 |  |  |  |
| 419-1 | 植筋Φ12 | 根 | 1 | 15.18 |
| 419-2 | C40微膨胀混凝土 | m3 | 1 | 680.01 |
| 419-3 | D10带肋钢筋网 | kg | 1 | 7.47 |
| 419-4 | ∠75*10mm角钢 | kg | 1 | 5.73 |
| 419-5 | M20对拉螺栓 | 套 | 1 | 6.11 |
| 419-6 | 30cm厚C25水下砼 | m3 | 1 | 599.44 |
| 419-7 | DN2000*12mm钢护筒围堰（含回收折旧费） | m | 1 | 1908.08 |
| 420 | 结构混凝土工程 |  |  |  |
| 420-1 | 现浇混凝土下部结构 |  |  |  |
| -a | C30混凝土 | m3 | 1 | 833.92 |
| -b | C40混凝土 | m3 | 1 | 859.54 |
| -c | C50混凝土 | m3 | 1 | 890.01 |
| 420-2 | 现浇混凝土上部结构 |  |  |  |
| -a | C30混凝土 | m3 | 1 | 720.26 |
| -b | C40混凝土 | m3 | 1 | 746.25 |
| -c | C50混凝土 | m3 | 1 | 777.16 |
| 420-3 | 预制混凝土上部结构 |  |  |  |
| -a | 预制、运输、安装C50矩形板 | m3 | 1 | 1335.97 |
| -b | 预制、运输、安装C50空心板 | m3 | 1 | 1431.22 |
| -c | 预制、运输、安装C50矮T梁 | m3 | 1 | 1739.49 |
| 421 | 预应力混凝土工程 |  |  |  |
| 421-1 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 1 | 17.82 |
| 421-2 | 预制预应力混凝土上部结构 |  |  |  |
| -a | 预制、运输、安装C50预应力空心板 | m3 | 1 | 1461.41 |
| -b | 预制、运输、安装C50预应力矮T梁 | m3 | 1 | 1745.4 |
| 422 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |
| 422-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |
| -a | DN500钢筋混凝土圆管涵 | m | 1 | 190.58 |
| -b | DN800钢筋混凝土圆管涵 | m | 1 | 296.18 |
| -c | DN1000钢筋混凝土圆管涵 | m | 1 | 445.01 |
| -d | DN1200钢筋混凝土圆管涵 | m | 1 | 586.66 |
| -e | DN1500钢筋混凝土圆管涵 | m | 1 | 1003.31 |
| 422-2 | HDPE双壁波纹管 |  |  |  |
| -a | DN200HDPE双壁波纹管 | m | 1 | 45.68 |
| -b | DN300HDPE双壁波纹管 | m | 1 | 83.03 |
| -c | DN400HDPE双壁波纹管 | m | 1 | 130.39 |
| -d | DN500HDPE双壁波纹管 | m | 1 | 202.11 |
| 502-2 | 衬砌裂纹、剥离、剥落处理 |  |  |  |
| -s | 混凝土裂缝处理-封缝胶封闭（含登高车等费用） | m | 1 | 51.91 |
| -t | 混凝土裂缝处理-压力注胶封闭（含登高车等费用） | m | 1 | 195.48 |
| 504-2 | 两侧排水沟维修与新建 |  |  |  |
| -a | 隧道内检修道盖板修复C25混凝土 | m3 | 1 | 826.38 |
| 505-3 | 洞内装饰工程 |  |  |  |
| -b | 破损瓷砖修补 | m2 | 1 | 134 |
| -f | 隧道刷釉质仿瓷涂料（原有漆面去除，刷底漆、面漆） | m2 | 1 | 141.29 |
| -g | 隧道洞壁瓷砖机械清洗 | m2 | 1 | 1.86 |
| 507-1 | 其他设施安装、维修、更换 |  |  |  |
| -a | 灭火器（5kg） | 个 | 1 | 107.34 |
| -b | 灭火器托架 | 个 | 1 | 34.61 |
| -c | 灭火器箱维修 | 个 | 1 | 51.71 |
| -d | 消火栓箱专用门框更换（不锈钢材质，65*45cm） | 个 | 1 | 141.29 |
| -e | 消火栓箱专用门框更换（不锈钢材质，65*80cm） | 个 | 1 | 282.56 |
| -f | 消火栓箱专用门框更换（不锈钢材质，70*100cm） | 个 | 1 | 376.76 |
| -g | 消火栓箱专用门框更换（不锈钢材质，70*160cm） | 个 | 1 | 647.55 |
| -h | 消火栓箱专用门框更换（不锈钢材质，70*180cm） | 个 | 1 | 706.41 |
| -i | 消火栓箱面板更换 | m2 | 1 | 35.32 |
| 601 | 墙式护栏维修 |  |  |  |
| 601-4 | 新建混凝土防撞护栏 | m | 1 | 639.58 |
| 601-5 | 修复简易栏杆 | m | 1 | 413.45 |
| 601-6 | 混凝土防撞护栏修复 | m3 | 1 | 793.6 |
| 601-7 | 钢筋 | kg | 1 | 6.22 |
| 601-8 | 拆除混凝土防撞护栏（含外运） | m | 1 | 227.15 |
| 601-9 | 拆除简易栏杆（含外运） | m | 1 | 12.17 |
| 601-10 | 拆除混凝土安全带（含外运） | m | 1 | 45.44 |
| 601-11 | 拆除混凝土侧墙（含外运） | m3 | 1 | 454.43 |
| 602 | 波形梁护栏维修 |  |  |  |
| 602-5 | 打入式单面波形护栏Gr-B-4E | m | 1 | 207.75 |
| 602-6 | 打入式单面波形护栏Gr-B-2E | m | 1 | 279.3 |
| 602-7 | 打入式单面波形护栏Gr-A-4E | m | 1 | 214.65 |
| 602-8 | 打入式单面波形护栏Gr-A-2E | m | 1 | 296.38 |
| 602-9 | 埋入式单面波形护栏Gr-B-4C（非连续基础） | m | 1 | 301.19 |
| 602-10 | 埋入式单面波形护栏Gr-B-2C（非连续基础） | m | 1 | 380.62 |
| 602-11 | 埋入式单面波形护栏Gr-A-4C（非连续基础） | m | 1 | 309.22 |
| 602-12 | 埋入式单面波形护栏Gr-A-2C（非连续基础） | m | 1 | 401.45 |
| 602-13 | 原有护栏利用，立柱更换 | m | 1 | 105.96 |
| 602-14 | 波形护栏机械清洗（单侧） | m | 1 | 1.37 |
| 602-15 | 三（A）级金属梁式护栏（柱间距2m）（含钻孔、植筋） | m | 1 | 1295.58 |
| 602-16 | 波形护栏板拆装 | m | 1 | 13.44 |
| 602-17 | 梁柱式钢护栏刷釉质仿瓷涂料（含除锈、底漆、面漆） | m | 1 | 79.01 |
| 602-18 | 二波波形护栏刷釉质仿瓷涂料双面（含除锈、底漆、面漆） | m | 1 | 109.97 |
| 602-19 | 三波波形护栏刷釉质仿瓷涂料双面（含除锈、底漆、面漆） | m | 1 | 172.64 |
| 602-20 | 波形护栏刷漆（含除锈、底漆、面漆） | m2 | 1 | 33.59 |
| 606 | 示警桩（墩）维修 |  |  |  |
| 606-5 | PU弹性示警桩H750mm | 个 | 1 | 17.66 |
| 606-6 | 升级版TPU弹性警示桩H750mm | 个 | 1 | 100.08 |
| 606-7 | 道口标柱（含基础） |  |  |  |
| -a | Φ89*650*3mm | 个 | 1 | 117.74 |
| -b | Φ114*1200*3.5mm | 个 | 1 | 282.56 |
| -c | Φ114*1700*3.5mm | 个 | 1 | 388.53 |
| -d | Φ140*1200*3mm | 个 | 1 | 359.09 |
| -e | Φ140*1700*3mm | 个 | 1 | 470.94 |
| 608 | 单柱式交通标志维修 |  |  |  |
| 608-4 | Φ89单立柱C25砼基础（0.6m×0.6m×0.8m） | 个 | 1 | 149.21 |
| 608-5 | Φ114单立柱C25砼基础（0.8m×0.8m×1m） | 个 | 1 | 331.59 |
| 608-6 | 立柱Φ89×3.5×3900 | 个 | 1 | 260.82 |
| 608-7 | 立柱Φ89×3.5×4650 | 个 | 1 | 296.37 |
| 608-8 | 立柱Φ114×4.5×5200 | 个 | 1 | 545.74 |
| 608-9 | 金属标志牌基础钢筋 | kg | 1 | 6.19 |
| 611 | 单悬臂式交通标志维修 |  |  |  |
| 611-4 | Φ165单悬臂立柱C25砼基础（1.6m×1.3m×1.0m） | 个 | 1 | 1894.64 |
| 611-5 | Φ180单悬臂立柱C25砼基础（1.6m×1.2m×1.5m） | 个 | 1 | 2498.1 |
| 611-6 | Φ219单悬臂立柱C25砼基础（2m×1.2m×1.6m） | 个 | 1 | 3745.38 |
| 611-7 | Φ377单悬臂立柱C25砼基础（3m×1.6m×2.2m） | 个 | 1 | 10466.59 |
| 611-8 | 立柱Φ165×10×6500mm+横梁89×4.5×3600mm | 个 | 1 | 1896.09 |
| 611-9 | 立柱Φ180×10×6700mm+横梁102×6×3500mm | 个 | 1 | 3395.25 |
| 611-10 | 立柱Φ219×10×7300mm+横梁159×8×4000mm | 个 | 1 | 5825.68 |
| 611-11 | 立柱Φ377×12×8500mm+横梁203×10×5500mm | 个 | 1 | 12309.69 |
| 611-12 | 金属标志牌基础钢筋 | kg | 1 | 6.19 |
| 613 | 附着式交通标志维修 |  |  |  |
| 613-4 | 圆形800mm×2mm标志板 | 个 | 1 | 304.37 |
| 613-5 | 八边形800mm×2mm标志板 | 个 | 1 | 304.37 |
| 613-6 | 四方形800×800mm×2mm标志板 | 个 | 1 | 368.83 |
| 613-7 | 圆形1000mm×2mm标志板 | 个 | 1 | 522.8 |
| 613-8 | 四方形1200×1000mm×3mm标志板 | 个 | 1 | 757.57 |
| 613-9 | 三角形1100mm×3mm标志板 | 个 | 1 | 389.77 |
| 613-10 | 长方形3000×1800mm×3mm标志板 | 个 | 1 | 3448.96 |
| 613-11 | 长方形5000×3000mm×3mm标志板 | 个 | 1 | 8189.65 |
| 613-12 | 反光镜 |  |  |  |
| -a | Φ1.2m（不包括杆件、基础） | 个 | 1 | 353.21 |
| -b | Φ1.0m（不包括杆件、基础） | 个 | 1 | 294.34 |
| 615 | 拆除、重建里程碑、百米桩、界碑 |  |  |  |
| 615-3 | 里程碑 |  |  |  |
| -a | 里程碑（无基础） | 个 | 1 | 129.51 |
| -b | 里程碑（有基础） | 个 | 1 | 153.06 |
| 615-4 | 百米桩 |  |  |  |
| -a | 混凝土百米桩（含安装） | 个 | 1 | 32.96 |
| -b | 铝合金百米桩（含安装） | 个 | 1 | 70.9 |
| -a | 混凝土百米桩（不含安装） | 个 | 1 | 22.37 |
| -b | 铝合金百米桩（不含安装） | 个 | 1 | 41.21 |
| 616 | 道路交通标线局部维修 |  |  |  |
| 616-1 | 热熔型涂料路面标线修复 |  |  |  |
| -f | 反光型 | m2 | 1 | 45.13 |
| -g | 震颤标线 | m2 | 1 | 115.49 |
| -h | 普通清除路面标线 | m2 | 1 | 21.84 |
| -i | 高压水枪清除路面标线 | m2 | 1 | 47.09 |
| 616-6 | 减速带修复 |  |  |  |
| -c | 橡胶减速带（350*50mm）（含原减速带拆除、道钉处理等费用） | m | 1 | 122.6 |
| 616-7 | 突起路标修复 |  |  |  |
| -e | 铸铝突起路标 | 个 | 1 | 20.01 |
| f | 反光道钉（铝制） |  |  |  |
| -f-1 | 单面 | 个 | 1 | 11.77 |
| -f-2 | 双面 | 个 | 1 | 14.13 |
| 616-8 | 轮廓标修复 |  |  |  |
| -a | 柱式轮廓标（蓄能自发光型） | 个 | 1 | 217.14 |
| -b | 柱式轮廓标 |  |  |  |
| -b-1 | 附着式轮廓标（护栏）（蓄能自发光型） | 个 | 1 | 52.28 |
| -b-2 | 附着式轮廓标（普通） | 个 | 1 | 17.66 |
| 616-9 | 立面标记修复 |  |  |  |
| -a | 立面标记 | m2 | 1 | 315.46 |
| 617 | 防眩设施维修 |  |  |  |
| 617-3 | 防眩板 |  |  |  |
| -a | 防眩板（玻璃钢）900*220mm | 块 | 1 | 72.91 |
| -b | 防眩板（玻璃钢）800*200mm | 块 | 1 | 70.66 |
| -c | 防眩板（玻璃钢）750*180mm | 块 | 1 | 68.41 |
| 617-4 | 防眩板支架 |  |  |  |
| -a | 防眩板支架（7字型，三角钢） | 个 | 1 | 37.68 |
| -b | 防眩板支架（人字型，三角钢） | 个 | 1 | 127.16 |
| 618 | 其它设施维修 |  |  |  |
| 618-3 | 铝基反光膜（Ⅳ类） | m2 | 1 | 270.79 |
| 618-4 | 防撞桶Φ800*920mm | 个 | 1 | 317.11 |
| 618-5 | 水马 |  |  |  |
| -a | 三孔水马（1460*800*250*500mm，净重量≥14KG，进口PE材质）（不含安装及灌砂等） | 个 | 1 | 217.81 |
| -b | 三孔水马（1460*800*250*500mm，净重量≥14KG，进口PE材质）（含安装及灌砂等） | 个 | 1 | 294.34 |
| -c | 三孔水马（1360*760*320*140mm，进口PE材质）（不含安装及灌砂等） | 个 | 1 | 188.38 |
| 618-6 | 隔离栅和防落物网 |  |  |  |
| -a | 涂塑防护网（桥梁防抛网1200*2000mm） | m | 1 | 160.66 |
| -b | 涂塑镀锌铁丝护栏网（1800*3000mm） | m | 1 | 94.18 |
| 618-7 | 地埋线圈修复 | 个 | 1 | 1033.63 |
| 计日工劳务表 |  |  |  |  |
| 1 | 人工焊接修复伸缩缝或雨水井（含焊条等） | 工日 | 1 | 516.81 |
| 计日工施工机械 |  |  |  |  |
| 1 | 挖掘机（斗容≤0.6m3）（含更换炮头） | 台班 | 1 | 1240.36 |
| 2 | 挖掘机（斗容≥0.8m3）（含更换炮头） | 台班 | 1 | 1653.81 |
| 3 | 挖掘机（斗容≥1m3）（含更换炮头） | 台班 | 1 | 2273.99 |
| 4 | 登高车 | 台班 | 1 | 1240.36 |
| 5 | 设备运输费（来回按1次计） | 次 | 1 | 1240.36 |

- 5.2采购项目专用技术规范

(一)通用技术规范

“通用技术规范”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2024年版）》中的下册“养护工程”的技术规范。

(二)项目专用技术规范

1.“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改，应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。

2.本“项目专用技术规范”全部引用通用技术规范,在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充和修改：

第100章  总 则

第100章清单子目包括但不限于：保险费（建筑工程一切险（含第三者责任险）、安全生产责任保险）、施工环保费、交通安全管理费、安全生产费、承包人驻地建设等。所有支付子目均不单列，费用已包含在招标清单的全费用综合单价中。

第200章  路 基

第201节  拆除路上结构物

201.03  计量与支付

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第203节  局部维修填方

203.07  计量与支付

1．计量

增加第（3）款：

（3）路基回填泡沫混凝土，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

第204节  特殊路基处理

204.04  计量与支付

1．计量

增加第（4）、（5）款：

（4）路基钻孔灌浆（D80mm，H147cm，间距150cm），经监理人验收合格后，以孔为单位计量。布孔、钻孔、埋注浆管、滤浆、注浆、冒浆孔封堵 (或补)、拔管、注浆孔封堵、养护、作为路基钻孔灌浆的附属工作，不再另行计量。

（5）松木桩（L=6m，Φ14cm），经监理人验收合格后，以根为单位计量。制作、施打、桩头处理、校正、防腐作为松木桩的附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第205节  修复或完善排水设施

205.05  计量与支付

1．计量

第（1）~（4）款修改为：

（1）现浇混凝土边沟、现浇混凝土排水沟、现浇混凝土截水沟、现浇混凝土急流槽，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（2）预制安装C25混凝土盖板、预制安装C30混凝土盖板、预制安装C40混凝土盖板，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （3）盖板钢筋、铸铁盖板，经监理人验收合格后，以kg为单位计量。固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为盖板钢筋的附属工作，不再另行计量。盖板运输、安装作为铸铁盖板的附属工作，不再另行计量。

- （4）边沟清理，经监理人验收合格后，以m为单位计量。临时围堰、堵水、抽水、清理、废料外运、消纳、清理等均作为边沟清理的附属工作，不再另行计量。

增加第（5）~（14）款：

- （5）混凝土边沟维修、混凝土排水沟维修、混凝土截水沟维修、混凝土急流槽维修，经监理人验收合格后，以m为单位计量。混凝土浇筑、模板制作、安拆、钢筋制安作为修复的附属工作，不再另行计量。

（6）浆砌片（块）石排水沟、浆砌片（块）石急流槽，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（7）D300混凝土管，经监理人验收合格后，以m为单位计量。地基平整夯实，断面补挖、铺设垫层、模板制作安拆、钢筋制安作为D300混凝土管的附属工作，不再另行计量。

- （8）雨水井抬高、雨水井DN700井盖更换（钢纤维）、新建雨水井（φ1000）、雨水口抬高，经监理人验收合格后，以座为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （9）雨水口篦子更换、雨水口修复，经监理人验收合格后，以块为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （10）原井壁拆除、外运及消纳、抬高砌砖、抹灰、井盖拆除、井盖安装等作为雨水井抬高、雨水口抬高的附属工作，不再另行计量。

- （11）原井盖拆除、外运及消纳等作为雨水井DN700井盖更换（钢纤维）的附属工作，不再另行计量。

- （12）挖基、回填、外运、基础垫层、抹灰、塑钢爬梯、井盖、井箅等作为新建雨水井的附属工作，不再另行计量。

- （13）原篦子拆除、外运及消纳等作为雨水口篦子更换的附属工作，不再另行计量。

（14）挖基、回填、外运、基础垫层、抹灰、塑钢爬梯、井箅等作为雨水口修复的附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第206节  修复或完善防护工程

206.03  计量与支付

增加第（17）~（29）款修改为：

（17）削坡，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。装车、运费、消纳费均作为削坡的的附属工作，不再另行计量。

（18）修复或完善生态植被护坡、骨架护坡，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（19）厚100mm喷C20混凝土防护边坡、厚100mm喷浆M10水泥砂浆，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（20）钢筋网、铁丝网、格构梁基础钢筋，经监理人验收合格后，以kg为单位计量。固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为附属工作，不另行计量。

（21）土工格栅挂网植草护坡，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量。

（22）Φ25锚杆、Φ25砂浆锚杆、钢筋锚杆，经监理人验收合格后，以m为单位计量。坡面清理、钻孔、制作安放锚杆、灌浆、拉拔试验、锚固、锚头处理作为附属工作，不再另行计量。

（23）预应力锚杆、预应力锚索、非预应力锚杆，经监理人验收合格后，以m为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（24）干砌片（块）石挡土墙、浆砌片（块）石挡土墙、片石混凝土挡土墙、混凝土挡土墙，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（25）条（料）石镶面（25cm厚）、三维复合排水网，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（26）C30混凝土立柱、坡面硬化（C20）、格构梁C30砼、切割机切割石方，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（27）APS-200/P型主动防护网、拦石网油漆、被动防护网，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。锚杆作为附属工作，不再另行计量

（28）拦石网（RX-050型、RXI-075型、普通型（高2.5m））。经监理人验收合格后，以m为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（29）锚杆作为拦石网（RX-050型、RXI-075型、普通型（高2.5m））的附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第211节  路面整修土建类附属工程

207.5  计量与支付

1．计量

第（4）款修改为：

（4）混凝土路缘石、芝麻灰花岗岩侧石，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。花岗岩的加工、圆弧、砂浆垫层、砼坞磅均为作附属工作，不再另行计量。

第300章  路 面

第308节  修复或加铺基层

308.05  计量与支付

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第309节  加铺透层、黏层和封层

309.04  计量与支付

1．计量

增加第（2）、（3）款：

（2）1cm厚橡胶沥青应力吸收层、自粘式聚酯玻纤布铺设，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。原伸缩缝的清缝及处理、基层表面的清理作为自粘式聚酯玻纤布铺设的附属工作，不再另行计量。

（3）路面热沥青灌缝（含清缝），经监理人验收合格后，以m为单位计量。

第310节  修复或加铺沥青路面

310.05  计量与支付

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第311节  沥青路面预防性养护

311.08  计量与支付

1．计量

增加第（2）款：

（2）易密实剂、纤维的掺入、拌和、运输、摊铺、压实、养护作为2cm厚超薄磨耗层的附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第312节  修复或加铺改性沥青混凝土路面

312.06  计量与支付

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第315节  水泥混凝土路面修复和加铺

315.05  计量与支付

1．计量

第（1）款修改为：

（1）水泥混凝土路面板破板修复，经监理人验收合格后，以m3计量。

增加第（7）款：

（7）光圆钢筋、带肋钢筋，经监理人验收合格后，以kg为单位计量。固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为附属工作，不再另行计量。

第317节  人行道透水砖

317.1  计量与支付

1．计量

人行道透水砖、盲道块材（200*100*60mm），经监理人验收合格后，以m2为单位计量。盲道板增加费、伸缩缝、砂浆粘结层、养护作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第400章  桥 涵

第402节  桥面系修复

402.03  计量与支付

1．计量

第（2）款修改为：

（2）桥面铺装应按设计图纸施工，以凿除厚度及相应顶面面积计算体积，以m3计量；重新浇筑的铺装层，以修复厚度及相应顶面面积计算体积，以m3计量。

增加第（7）~（12）款：

（7）植筋，经监理人验收合格后，以根为单位计量。钢筋接头、植筋孔钻孔、清孔、灌注结构胶作为植筋的附属工作，不再另行计量。

- （8）PVC管，经监理人验收合格后，以m为单位计量。接头、固定泄水管的金属构件、铸铁泄水孔作为PVC管的附属工作，不再另行计量。

- （9）泄水孔铸铁盖板，经监理人验收合格后，以个为单位计量，原泄水孔疏通、清理、修补、拆除、安装等作为泄水孔铸铁盖板的附属工作，不再另行计量。

- （10）铸铁支承架，经监理人验收合格后，以个为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （11）钢管更换，经监理人验收合格后，以m为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （12）SSFB型伸缩缝，经监理人验收合格后，以m为单位计量。钢纤维混凝土作为SSFB型伸缩缝的附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第403节  钢筋（预应力）混凝土梁桥加固

403.04  计量与支付

1．计量

增加第（2）~（7）款：

（2）粘贴钢板，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。钻孔植筋、钢板打孔、钢板制作安装、封边、压力注胶、以及其他为完成粘贴镀锌钢板而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （3）5.8级M12镀锌螺栓，经监理人验收合格后，以个为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （4）混凝土表面处理（聚合物砂浆）、粘贴碳钎维布（单层），经监理人验收合格后，以m2为单位计量，为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （5）钢筋除锈、环氧树脂砂浆、聚合物水泥砂浆，经监理人验收合格后，以m2（混凝土面积）为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （6）M10水泥砂浆勾缝（含工作平台），经监理人验收合格后，以m为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （7）混凝土裂缝处理，经监理人验收合格后，以m为单位计量。清理裂缝、粘贴灌胶底座、埋设灌浆嘴、封缝、密封检查作为混凝土裂缝处理的附属工作，不再另行计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

第409节  桥梁支座的维修与更换

409.03  计量与支付

1．计量

第（1）款修改为：

（1）橡胶支座，经监理人验收合格后，以m3计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

增加第（2）款：

- （2）普通钢板，经监理人验收合格后，以kg计量。防腐处理、螺杆、螺栓、螺钉或铆钉、剪力钉、焊缝作为附属工作，不再另行计量。

第416节  钢筋

416.1  计量与支付

1．计量

光圆钢筋、带肋钢筋，经监理人验收合格后，以kg为单位计量。固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第417节  围堰

417.1  计量与支付

1．计量

（1）抽水，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（2）筑土围堰、松木桩围堰、拉森钢板桩围堰，经监理人验收合格后，以m为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。围堰安装、拆除，松木桩打拔，拉森钢板桩打拔作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第418节  永久钢护筒

418.1  计量与支付

1．计量

钢护筒，经监理人验收合格后，以m为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。材料的加工、运输、安装作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第419节  钻孔灌注桩加固

419.1  计量与支付

1．计量

（1）植筋Φ12，经监理人验收合格后，以根为单位计量。钢筋接头、植筋孔钻孔、清孔、灌注结构胶作为附属工作，不再另行计量。

（2）C40微膨胀混凝土，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。搭拆作业平台作为附属工作，不再另行计量。

（3）D10带肋钢筋网，经监理人验收合格后，以kg为单位计量。固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为附属工作，不再另行计量。

（4）∠75*10mm角钢，经监理人验收合格后，以kg为单位计量。防腐处理、螺杆、螺栓、螺钉或铆钉、剪力钉、焊缝作为附属工作，不再另行计量。

（5）M20对拉螺栓，经监理人验收合格后，以套为单位计量。螺帽、止水栓作为附属工作，不再另行计量。

（6）30cm厚C25水下砼，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。搭拆作业平台作为附属工作，不再另行计量。

（7）DN2000*12mm钢护筒围堰（含回收折旧费），经监理人验收合格后，以m为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第420节  结构混凝土工程

420.1  计量与支付

1．计量

现浇混凝土下部结构、现浇混凝土上部结构、预制混凝土上部结构，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第421节  预应力混凝土工程

421.1  计量与支付

1．计量

（1）预制预应力混凝土上部结构，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（2）后张法预应力钢绞线，经监理人验收合格后，以kg为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。波纹管、锚具作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第422节  圆管涵及倒虹吸管涵

422.1  计量与支付

1．计量

钢筋混凝土圆管涵、HDPE双壁波纹管，经监理人验收合格后，以m为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。不扣除检查井及雨水口所占长度。土方开挖、回填、外运、消纳，管道基础，砂回填作为钢筋混凝土圆管涵、HDPE双壁波纹管的附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第500章  隧 道

第502节  洞身维修

502.04  计量与支付

1．计量

增加第（7）款：

- （7）混凝土裂缝处理，经监理人验收合格后，以m为单位计量。清理裂缝、粘贴灌胶底座、埋设灌浆嘴、封缝、密封检查作为混凝土裂缝处理的附属工作，不再另行计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

第504节  两侧排水沟维修与新建

504.1  计量与支付

1．计量

隧道内检修道盖板修复C25混凝土，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。原盖板拆除、外运处理，钢筋制安、模板、运输、座浆作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第505节  洞内装饰工程

505.1  计量与支付

1．计量

破损瓷砖修补、隧道刷釉质仿瓷涂料、隧道洞壁瓷砖机械清洗，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。原瓷砖拆除、基础处理、粘结层、清理等均作为破损瓷砖修补的附属工作，不再另行计量。冲洗用水的质量要求必须符合要求，水费、水的运费作为隧道洞壁瓷砖机械清洗的附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第507节  其他设施安装、维修、更换

507.1  计量与支付

1．计量

（1）灭火器、灭火器托架、灭火器箱维修、消火栓箱专用门框更换，经监理人验收合格后，以个为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

（2）消火栓箱面板更换，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第600章  交通安全设施

第601节  墙式护栏维修

601.05  计量与支付

- 1．计量

- 增加第（2）、（3）、（4）款：

- （2）混凝土防撞护栏修复，经监理人验收合格后，以m3为单位计量。伸缩缝、遮缝板作为附属工作，不再另行计量。

- （3）钢筋，经监理人验收合格后，以kg为单位计量。固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为附属工作，不再另行计量。

- （4）拆除后坑穴的回填并压实作为拆除栏杆、安全带、侧墙的附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第602节  波形梁护栏维修

602.08  计量与支付

- 1．计量

- 增加第（3）~（7）款：

- （3）土方工程、混凝土基础、钢筋作为埋入式单面波形护栏的附属工作，不再另行计量。

- （4）原有护栏利用，立柱更换，经监理人验收合格后，以m为单位计量。原护栏拆除后妥善保管，再利用安装。原立柱的拆除或切割后运致建设单位指定地点，并签署接收证明。套筒、高强螺栓、螺帽、柱帽、钻孔、挖基、混凝土、钢筋作为附属工作，不再另行计量。

- （5）波形护栏机械清洗（单侧），经监理人验收合格后，以m为单位计量。冲洗用水的质量要求必须符合要求，水费、水的运费均作为附属工作，不再另行计量。

- （6）波形护栏板拆装，经监理人验收合格后，以m为单位计量。高强螺栓、螺帽、作为附属工作，不再另行计量。

- （7）波形护栏刷漆，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第606节  示警桩、示警墩维修

- 606.05  计量与支付

- 1．计量

- 增加第（2）款：

- （2）土方工程、混凝土基础、钢筋作为道口标柱的附属工作，不再另行计量。

第608节  单柱式交通标志维修

- 608.07  计量与支付

- 1．计量

- 增加第（2）~（4）款：

- （2）单立柱C25砼基础，经监理人验收合格后，以个为单位计量。土方工程、混凝土基础作为道口标柱的附属工作，不再另行计量。

- （3）立柱，经监理人验收合格后，以个为单位计量。

（4）金属标志牌基础钢筋，经监理人验收合格后，以kg为单位计量。固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第611节  单悬臂式交通标志维修

- 611.07  计量与支付

- 1．计量

- 增加第（2）~（4）款：

- （2）单悬臂立柱C25砼基础，经监理人验收合格后，以个为单位计量。土方工程、混凝土基础作为道口标柱的附属工作，不再另行计量。

- （3）立柱，经监理人验收合格后，以个为单位计量。

- （4）金属标志牌基础钢筋，经监理人验收合格后，以kg为单位计量。固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

第616节  道路交通标线局部修复

- 616.11  计量与支付

- 1．计量

- 增加第（7）款：

- （7）原道钉拆除作为反光道钉的附属工作，不再另行计量。

第617节  防眩设施维修

- 617.07  计量与支付

- 1．计量

- 增加第（3）款：

- （3）原支架拆除作为防眩板支架的附属工作，不再另行计量。

第618节  其它设施维修

- 618.04  计量与支付

- 1．计量

- 增加第（3）~（7）款：

- （3）铝基反光膜，经监理人验收合格后，以m2为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （4）防撞桶，经监理人验收合格后，以个为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （5）水马，经监理人验收合格后，以个为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

- （6）涂塑防护网、涂塑镀锌铁丝护栏网，经监理人验收合格后，以m为单位计量。立柱、安装网片的支架，预埋件及紧固件、防雷接地作为附属工作，不再另行计量。

- （7）地埋线圈修复，经监理人验收合格后，以个为单位计量。为完成而发生的所有费用均作为附属工作，不再另行计量。

2．支付

- 按上述规定计量计算的数量，按合同单价计算合价后支付。此项支付包括施工安全、运行维护、现场清理作业等一切为完成本项工程所必需的全部费用。

三、项目人员要求

| 人 员 | 数 量 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有公路工程类专业中级及以上技术职称资格； |
| 项目总工 | 1 | 具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，并具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）； |
| 安全生产负责人 | 1 | 公路工程相关专业初级及以上技术职称，并具有有效期内的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书(C证)。 |
| 公路工程相关专业包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程、市政道桥、园林绿化等专业。技术职称以职称证书上明确的专业为准，若职称证书没有专业的以毕业证书上明确的专业为准。 备注：投标供应商在投标文件中提供人员证明材料的扫描件或（复印件）并进行电子签章。 |  |  |

四、主要机械设备要求：

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沥青拌和楼 | 2000型及以上 | 台 | 1 |
| 备注：投标供应商在投标文件中提供沥青拌和楼的自有或有效的租赁证明材料。 自有证明：须提供发票（或购销合同）的扫描件或（复印件）并进行电子签章。 有效的租赁证明：须提供有效期内租赁协议的扫描件或（复印件）并进行电子签章。 |  |  |  |

五、付款方式

1、履约担保：

(1)中标供应商在合同签订之日起7个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向采购人缴纳1%履约保证金，按900万元计。交（竣）工验收合格后14天内无息退还。

（2）履约保证金的退还：

①采用支票、汇票、本票形式提交的履约保证金退还时间：履约保证金待工程交（竣）工验收合格后14日内，予以全部退还。

②采用金融机构、保险机构出具的保函形式提交的，应满足以下几个条件：

1）见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

2）如果由于工期延误或金融机构、保险机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

3）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至工程交（竣）工验收合格之日止。

2、预付款

（1）预付款金额：合同生效以及具备实施条件且收到中标供应商预付款担保后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款。

（2）预付款担保：

1）提交预付款担保的期限：承包人在发包人支付预付款前提供预付款担保，担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

2）预付款担保的形式为：采用银行保函形式。

a保函为见索即付保函：在出现下列情况时，发包人不需要出具任何证明和理由，就可对银行、保险机构保函进行收兑。

①承包人没有实施合同或未履行合同义务时；

②承包人因涉及相关司法案件导致预付款被采取查封、冻结或扣划等处置时；

③因不可抗力等原因导致该项目无法实施（包括暂停）时。

b保函期限：在预付款扣回完毕之前，应保证银行保函持续有效。

c如因承包人未及时提供预付款担保，导致发包人无法支付预付款，不影响承包人履行合同义	务，不得以此拖延或不履行合同义务。

d预付款担保参考格式详见附件格式，可根据银行要求做相应修改。

3）预付款扣回的方式：在支付第一期工程款时全额扣回，如不足抵扣的，则剩余部分累计至下一期扣回，以此类推。

3、进度款

每月25日中标供应商上报实际完成工程量，经监理人和采购人签认确定且收到发票后7个工作日内支付至已完成工程价款的85%。工程价款累计支付至合同价款的85%后暂停支付，交（竣）工验收合格办理结算并经审核单位审定且收到发票后7个工作日内支付至结算价款的100%。

（注：1、根据浙财采监[2022]3号文件，在签订合同时，投标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。2、对于满足合同约定支付条件的，采购人于收到中标供应商开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同金额，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。）

七、其他

1、服务期：自合同生效之日起12个月。

- 2、如服务期未到，预算金额900万元/年已支付完毕，合同生效至预算金额支付完毕止；如服务期已到，预算金额未使用完，则合同生效至服务期完毕止。

3、质保期：单个项目施工完成以后，质保期为壹年，其中桥涵维修质保期为贰年。

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | 主观分/客观分 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个认证证书得1.0分，最高得3.0分。（注：有效性认定：须提供以上证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，未提供证明资料或官网查询不到，均不得分；已提供证明资料的，则以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以投标供应商提供的证明材料为准。） | 客观分 | 3分 | 投标供应商管理体系认证 |
| - 2 | 投标供应商2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来同类项目的业绩情况，每提供1个得0.5分，最多得2分。 注：提供合同和验收合格相关证明资料的扫描件或（复印件）并加盖电子签章或（公章），缺一不可。 | 客观分 | 2分 | 业绩 |
| - 3 | 根据投标供应商总体施工组织布置及规划的描述（包括但不限于总体组织布局、服务流程、施工协调措施等），进行打分（9分） - 总体组织布局（本小项最高得3分）： ①方案符合本项目实际需求且操作可行性强得3分； ②方案基本符合本项目实际需求且操作可行性较强得2分； ③方案基本可行，操作性一般得1分； ④未提供方案的不得分。 - 服务流程（本小项最高得3分）： - ①服务流程完全针对本项目且操作可行性强得3分； ②服务流程基本针对本项目且操作可行性较强得2分； ③服务流程基本可行，操作一般得1分； ④未提供方案的不得分。 - 施工协调措施（本小项最高得3分）： - ①措施方案非常全面，完全针对本项目且操作可行性强得3分； ②措施方案比较全面，基本针对本项目且操作可行性较强得2分； ③措施方案不全面，操作可行性较差得1分； ④未提供方案的不得分。 | 主观分 | 9分 | 施工组织方案 |
| - 4 | 根据投标供应商主要工程项目的施工方案、方法与技术措施的描述（包括但不限于针对本项目不同类型路面、桥梁或涵洞的施工方案、重难点分析及相应的解决措施等），进行打分（9分） - 施工方案（本小项最高得3分）： - ①方案非常全面，完全针对本项目且操作可行性强得3分； ②方案比较全面，基本针对本项目且操作可行性较强得2分； ③方案不全面，操作可行性较差得1分； ④未提供方案的不得分。 - 重难点分析（本小项最高得3分）： - ①重点难点分析非常全面、合理且完全针对本项目的得3分； ②重点难点分析比较全面、比较合理且比较针对本项目的得2分； ③重点难点分析不全面且与本项目针对性较差的得1分； ④未提供的不得分。 - 相应的解决措施（本小项最高得3分） - ①解决措施完全针对本项目，非常全面且科学合理，操作可行性强的得3分； ②解决措施比较针对本项目，比较全面、科学合理，操作可行性较强的得2分； ③解决措施不针对本项目，操作可行性较差的得1分； ④未提供的不得分。 | 主观分 | 9分 |  |
| - 5 | 根据投标供应商工期保证体系及保证措施的描述（包括但不限于进度计划、保证措施、设备及人工投入等），进行打分（9分） - 进度计划（本小项最高得3分）： - ①计划完全针对本项目且操作可行性强的得3分； - ②计划基本针对本项目且操作可行性较强的得2分； - ③计划不针对本项目，操作可行性较差的得1分； - ④未提供的不得分； - 保证措施（本小项最高得3分）： - ①保证措施完全针对本项目，非常全面且科学合理，操作可行性强的得3分； ②保证措施比较针对本项目，比较全面、科学合理，操作可行性较强的得2分； ③保证措施不针对本项目，操作可行性较差的得1分； ④未提供的不得分。 - 设备及人工投入（本小项最高得3分）： - ①投入完全针对本项目，非常全面且科学合理，完全满足本项目需求的得3分； ②投入比较针对本项目，比较全面合理，能较好地满足本项目需求的得2分； ③投入不能满足本项目需求的得1分； ④未提供的不得分。 | 主观分 | 9分 |  |
| - 6 | 根据投标供应商工程质量管理体系及保证措施的描述，进行打分（7分） - 工程质量管理体系（本小项最高得4分）： - ①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得4分， - ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - ③与采购标的实现及合同履约相关但有不足或阐述不清晰得2分， - ④未提供的不得分。 - 2、保证措施（本小项最高得3分）： - ①保证措施完全针对本项目，非常全面且科学合理，操作可行性强的得3分； ②保证措施比较针对本项目，比较全面、科学合理，操作可行性较强的得2分； ③保证措施不针对本项目，操作可行性较差的得1分； ④未提供的不得分。 | 主观分 | 7分 |  |
| - 7 | 根据投标供应商安全生产管理体系及保证措施的描述，进行打分（6分） - 安全生产管理体系（本小项最高得3分）： - ①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得3分， - ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得2分， - ③与采购标的实现及合同履约相关但有不足或阐述不清晰得1分， - ④未提供的不得分。 - 2、保证措施（本小项最高得3分）： - ①保证措施完全针对本项目，非常全面且科学合理，操作可行性强的得3分； ②保证措施比较针对本项目，比较全面、科学合理，操作可行性较强的得2分； ③保证措施不针对本项目，操作可行性较差的得1分； - ④未提供的不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| 8 | 根据投标供应商环境保护、水土保持保证体系及保证措施的描述，进行打分（7分） - 环境保护、水土保持保证体系（本小项最高得4分）； - ①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得4分， - ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - ③与采购标的实现及合同履约相关但有不足或阐述不清晰得2分， - ④未提供的不得分。 - 保证措施（本小项最高得3分）： - ①保证措施完全针对本项目，非常全面且科学合理，操作可行性强的得3分； ②保证措施比较针对本项目，比较全面、科学合理，操作可行性较强的得2分； ③保证措施不针对本项目，操作可行性较差的得1分； ④未提供的不得分。 | 主观分 | 7分 |  |
| - 9 | 根据投标供应商文明施工、文物保护保证体系及保证措施的描述，进行打分（6分） - 1、文明施工、文物保护保证体系（本小项最高得3分）；①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得3分， - ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得2分， - ③与采购标的实现及合同履约相关但有不足或阐述不清晰得1分， - ④未提供的不得分。 - 2、保证措施（本小项最高得3分）； - ①保证措施完全针对本项目，非常全面且科学合理，操作可行性强的得3分； ②保证措施比较针对本项目，比较全面、科学合理，操作可行性较强的得2分； ③保证措施不针对本项目，操作可行性较差的得1分； ④未提供的不得分。 | 主观分 | 6分 |  |
| - 10 | 根据投标供应商项目风险预测与防范、应急抢修及反应时间的描述（包括但不限于针对应对及化解突发事件、极端天气（台风、暴雨、冻雪）等）、日常养护服务管理的描述，进行打分（9分） - 项目风险预测与防范机制（本小项最高得3分）： - ①完全针对本项目，非常专业全面且科学合理的得3分；②比较针对本项目，比较专业全面，比较科学合理的得2分； - ③与本项目针对性较差，不全面，阐述不清晰的得2分； - ④未提供的不得分。 - 应急抢修及反应时间（本小项最高得3分）； - ①抢修及反应时间快、可行且方案操作性强的得3分； ②抢修及反应时间较可行但方案操作性一般的得2分； ③抢修及反应时间慢且方案操作性弱的得1分； ④未提供方案的不得分。 3、日常养护服务管理（本小项最高得3分）： - ①全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得3分， - ②相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得2分， - ③与采购标的实现及合同履约相关但有不足或阐述不清晰得1分， - ④未提供的不得分。 | 主观分 | 9分 |  |
| - 11 | - 1、项目负责人（本项最高得分3分）： - 具有公路工程类专业高级职称或公路工程专业一级建造师的，得3分； - 具有公路工程类专业中级职称或公路工程专业二级建造师的，得2分。 - 2、项目总工（本项最高得分2分）： - 具有公路工程类专业高级职称的，得2分； - 具有公路工程类专业中级职称的，得1分 - 3、安全生产负责人（本项最高得分2分）： - 具有公路工程相关专业中级及以上职称的，得2分； - 具有公路工程相关专业初级职称的，得1分。 - 注：1.以上人员不重复计分。 - 2.拟提供人员须提供相关证书、证明材料扫描件（或复印件）并进行CA电子签章（或公章）。 | - 客观分 | 7分 | 拟派本项目人员配备 |
| 12 | 根据供应商拟投入本项目相关机械设备： 1、具有沥青摊铺机1台且摊铺距离达到大于等于3米，提供自有或有效的租赁证明的，得3分； 2、投标供应商具有钢轮压路机1台和皮轮压路机1台，提供自有或有效的租赁证明的，得3分； 注：自有：须提供发票（或购销合同）的扫描件或（复印件）并加盖电子签章或（公章）。 租赁：须提供有效期内租赁协议的扫描件或（复印件）并加盖电子签章或（公章）。 若上述材料中未能体现技术要求的，供应商可提供技术规格书或其他证明等材料；若供应商提供的证明材料无法体现技术要求的，将不予认定。 未提供自有或有效的租赁证明的，不得分。 | - 客观分 | 6分 | 拟投入主要机械设备 |
| - 13 | 评标基准价的确定： 进入商务报价程序的全部有效投标供应商中的最低投标报价（折扣%）作为评分基准价。投标供应商商务报价与基准值对比，计算出商务报价评分值： 各投标供应商投标报价与评标基准价对比，计算各投标供应商的商务报价得分： Ø 等于评标基准价的得满分20分； Ø 其他投标供应商的商务报价得分按下面公式计算得出：投标供应商的商务报价得分=（评标基准价/投标报价）×20分； 例如：折扣最低为80%，其他供应商报价为90%，其他供应商报价得分=80%/90%×20分。 商务报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 Ø折扣大于100%或小于0%或未填写的，作无效标处理。 Ø本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。小型、微型企业不再执行价格评审优惠的扶持政策，不享受价格折扣。 Ø评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 客观分 | - 20分 | - 价格分 |

*备注：投标供应商编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

1.2投标供应商评标综合得分=商务分+技术分+价格分

1.3商务分、技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。项目评标过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

二、评标标准

2.1 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律法规经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者任一最高限价的，投标无效。

3.4.4▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。

3.4.5评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.6对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按照客观分由高到低顺序推荐。评审得分、投标报价及客观分得分均相同时，以政采云投标文件解密先后顺序确定。

多家投标供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商（中标候选供应商应包括所有合格投标供应商），并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评审中的其他事项

4.1投标供应商澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标供应商通过电子交易平台交换数据电文，投标供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（投标供应商未提供有效的资格文件的，视为投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7报价超过招标文件中规定的预算金额或者任一最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的；

4.2.12投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

4.3.6不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

4.3.7不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

4.3.8法律、法规或规章规定的其他串通行为。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标供应商。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标或者中标供应商；没有合格的中标或者中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

- 第一节  通用合同条款详见通用册：通用合同条款

## 第二节  专用合同条款

A.公路工程专用合同条款详见通用册:公路工程专用合同条款

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发 包 人：瑞安市公路与运输管理中心 地 址： 邮政编码： |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：合同签订后，通知承包人 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 / 年 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程相应部位施工前 7 天内签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 监理人在行使15.3款及其他项变更前均需要经发包人事先批准。 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / |
| 8 | 8.1.1 | 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后14天内 承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：发包人提供资料后28天内 |
| 9 | 11.5 | （1）接到发包人通知10天内未进场的，逾期交工违约金： / 元/天；（2）逾期交工超过1个月后，除支付违约金外，由监理核实上报业主，再由业主上报温州市交通与运输管理局在全市范围内通报。（交工定义为合同工期内完成全部工作量） |
| 10 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： / 。 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 12 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 |
| 13 | 15.5.2 | 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的 /%或增加收益的 /%给予奖励 |
| 14 | 16.1 | □因物价波动引起的价格调整安装第16.1.1或第16.1.2项约定的原则处理，若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整。 合同工期内不调价[本项目在合同执行期间（包括工期拖延期间），因人工、材料、设备和机械台班价格波动、政策法规变化及工程数量变更等原因均不进行价格调整。] |

续上表

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 17.2.1（1） | （1）开工预付款金额：合同生效以及具备实施条件且收到中标供应商预付款担保后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款。 （2）预付款的退还：在支付第一期工程款时全额扣回，如不足抵扣的，则剩余部分累计至下一期扣回，以此类推。 （注：根据浙财采监[2022]3号文件，在签订合同时，投标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。） |
| 16 | 17.2.1（2） | 材料、设备预付款比例：本项目不适用 |
| 17 | 17.2.2 | 预付款担保： ①提交预付款担保的期限：承包人在发包人支付预付款前提供预付款担保，担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。 ②预付款担保的形式为：采用银行保函的形式。 a保函为见索即付保函：在出现下列情况时，发包人不需要出具任何证明和理由，就可对银行、保险机构保函进行收兑。 ①承包人没有实施合同或未履行合同义务时； ②承包人因涉及相关司法案件导致预付款被采取查封、冻结或扣划等处置时； ③因不可抗力等原因导致该项目无法实施（包括暂停）时。 b保函期限：在预付款扣回完毕之前，应保证银行保函持续有效。 c如因承包人未及时提供预付款担保，导致发包人无法支付预付款，不影响承包人履行合同义 务，不得以此拖延或不履行合同义务。 d预付款担保参考格式详见附件格式，可根据银行要求做相应修改。 |
| 18 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
| 19 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：50万元 |
| 20 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率： / |
| 21 | 17.3.4 | 工程价款累计支付至合同价款的85%后暂停支付，交（竣）工验收合格办理结算并经审核单位审定且收到发票后7个工作日内支付至结算价款的100%。 |
| 22 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：月支付额的 / ％。 |
| 23 | 17.4.1 | 质量保证金限额：经审计后的结算款的/%。 |
| 24 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份。 |
| 25 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份。 |
| 26 | 18.2 | 竣工资料的份数： 6 份,电子档案 1 份。 |
| 27 | 18.5.1 | 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否 。 |
| 28 | 18.6.1 | 本工程及工程设备是否进行试运行： 否 。 |
| 29 | 19.7 | 保修期同质量缺陷期重合：自实际交工日期起计算 / 年。 |
| 30 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率：已分摊在全费用综合单价中。 |
| 31 | 20.4.2 | □第三方责任险的最低投保金额：不单列； 第三方责任险的最低投保金额：已分摊在全费用综合单价中，事故次数不限（不计免赔额）。 |
| 32 | 24.1 | 争议的最终解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 |
| 33 | 25.1 | (1)承包人在合同签订之日起7个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向发包人缴纳1%履约保证金，按900万元计。交（竣）工验收合格后14天内无息退还。 （2）履约保证金的退还： ①采用支票、汇票、本票形式提交的履约保证金退还时间：履约保证金待工程交（竣）工验收合格后14日内，予以全部退还。 ②采用金融机构、保险机构出具的保函形式提交的，应满足以下几个条件： 1）见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。 2）如果由于工期延误或银行、保险机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。 3）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至工程交（竣）工验收合格之日止。 |
| 34 | 25.2 | 质保期：单个项目施工完成以后，质保期为 1 年，其中桥涵维修质保期为2年。 |

项目专用合同条款

说明：本“项目专用合同条款”是根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化或约定，应对照 “通用合同条款”、“ 公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1、一般约定

1.1词语定义

1.1.1  合同

公路工程专用合同条款第1.1.1.8目细化为：

1.1.8已标价的工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格，经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。

1.1.2 合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2.2目细化为：

本项目的发包人为   瑞安市公路与运输管理中心    。

1.4 合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书和及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

（2）中标通知书;

（3）投标函及投标函附录

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）;

（5）公路工程专用合同条款;

（6）通用合同条款;

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）;

（8）通用技术规范;

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）;

（10）已标价工程量清单（含说明）;

（11）承包人有关人员，设备投入，财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计;

（12）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1. 6.3 图纸的修改

通用合同条款1.6.3项细化为：

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

1.7 联络

通用合同条款1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接受人，并办理签收手续。

4、承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目负责人部，该项目负责人部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目负责人部履行职责直至合同期满为止。

4.1.10 其他义务

公路工程专用合同条款4.1.10第(2)目细化为：

(2)承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

公路工程专用合同条款4.1.10第(3)目细化为：

(3) 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应支付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不度记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。承包人的项目经理部是民工工资的支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签名等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。有关农民工工资的相关文件包含但不限于以下文件，如有更新，按最新文件执行：

1、浙江省人力资源和社会保障厅等8部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》的通知 (浙人社发〔2022〕13号。

2、浙江省人力资源和社会保障厅等11部门关于印发《浙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知 (浙人社发〔2022〕14号。

3、关于印发《温州市工程建设领域农民工工资支付监管工作指引（一）》的通知 (温人社发〔2023〕36号文件。

公路工程专用合同条款4.1.10第(4)目细化为：

(4)项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a．与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b．有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交(竣)工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

(5)与第三方检测、监控、科研单位的配合

a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。

b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。

(6)地方道路、分流道路的维护和管理

承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c.加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

(7)承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

(8)几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

(9)未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

(10)承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应当编制详细实施性施工方案、安全专项方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、通信通讯等周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

(11)工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地(含取、弃土场等)的复耕复绿、老桥拆除砼垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运,临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

(13)承包人应按照浙江省交通运输厅浙交[2013]120号文《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程视频监控系统的通知》做好相关工作。

4.3  分包

公路工程专用合同条款4.3.2项补充：

具体的分包活动应符合交通运输部交公路发[2011]685号文《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》、浙江省交通运输厅浙交[2012]253号文《关于印发浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则的通知》及相关的管理规定。

公路工程专用合同条款4.3.3（1）目细化为：

（1）允许专项分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程(本项目不允许专项分包)。

4.6 承包人人员的管理

公路工程专用合同条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.8项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7承包人项目负责人、项目总工及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目负责人及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目负责人、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目负责人在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

4.8 保障承包人人员的合法权益

通用合同条款4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制定的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.11不利物质条件

通用合同条款4.11.1项约定

4.11.1 不利物质条件的范围：    无

6、施工设备和临时设施

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

公路工程专用合同条款6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

承包人的机械、车辆必须证(照)齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7、交通运输

7.2 场内施工道路

通用合同条款第7.2.2项约定为：

7.2.2承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

9、施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费用取费按2%计取，包含在全费用综合单价中，如承包人认为不足，请自行考虑。

公路工程专用合同条款第9.2.8（1）目细化为：

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

公路工程专用合同条款第9.2.8项补充第（5）目：

（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。

公路工程专用合同条款补充第9.2.12、9.2.13、9.2.14、9.2.15项：

9.2.12在合同执行期间，承包人应根据本标段的工程内容，针对桥梁、隧道工程中符合交通运输部（交质监发[2011]217号文）的施工安全评估范围的，应当按照上述文件的具体要求做好桥梁、隧道工程施工安全风险评估工作，承包人因此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

9.2.13在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。

9.2.14在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。

9.2.15承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9.4  环境保护

公路工程专用合同条款补充第9.4.12项：

9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。

承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。

10、进度计划

10.1 合同进度计划

公路工程专用合同条款10.1款中

承包人编制施工方案的内容应包括(但不限于)：

(1) 总体施工组织布置及规划

(2) 主要工程项目的施工方案、方法和技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3) 工期保证体系及保证措施

(4) 工程质量管理体系及保证措施

(5) 安全生产管理体系及保证措施

(6) 环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7) 文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8) 项目风险预测与防范，事故应急预案

(9) 其他应说明的事项以及相应的图表。

公路工程专用合同条款补充第10.5款

10.5 季度计划、月度计划、旬计划

(1)季度计划

承包人在总体计划（年度计划）总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划）的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。

(2)月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度试刊中补回来，且详述补救措施。

(3)旬计划

承包人应根据批复的月底计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11、开工和交工

11.4 异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款11.4款约定为：

(1) 异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(2) 不利降水的衡量标准为：

a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3) 异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其他月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

(4) 若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(5) 受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12、暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

公路工程专用合同条款12.1款(6)项约定：

(6) 由承包人承担的其他暂停施工：　　　　　　　无

13、工程质量

13.1工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：标段工程交工验收的质量评定：   合格    ；标段工程竣工验收的质量评定：   合格   。

13.2  承包人的质量管理

公路工程专用合同条款第13.2.3项细化为：

13.2.3 承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及浙政令[2012]300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：

13.7 质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

14、试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款14.1.3项细化为：

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。

15、变更

15.3  变更程序

公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：

15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）、浙江省交通运输厅《关于印发<浙江省普通国省道干线公路工程设计变更管理实施细则>的通知》（浙交〔2017〕34号）的相关规定和要求。

15.4变更的估价原则

公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）及部、浙江省补充定额；

（2）取费标准、人工费、机械台班费用：按交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTGB06-2007）、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》（交通运输部2011年第83号）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T B06-03-2007）、《浙江省公路工程概算预算编制补充规定的通知》（浙交[2008]85号）、《关于调整我省公路工程概算预算编制人工费单价的通知》（浙交[2012]88号）及浙江省交通运输厅关于转发交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知、浙江省交通运输厅浙交【2017】4号文《关于地方水利建设基金暂停征收后调整我省公路水运工程造价税金税率》的通知、财政部、税务总局公布的《关于调整增值税税率的通知》财税[2018]32号文通知执行；

（3）材料：按本项目合同专用条款16.1款公布的基期价格计入，16.1款无规定基期价格的材料，以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的信息价计入（____市信息价平均值）；《质监与造价》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定；

（4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；

（5）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；

（6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比例，作为该子目的单价。

16、价格调整

16.1b本款约定为：本项目在合同执行期间（包括工期拖延期间），因人工、材料、设备和机械台班价格波动、政策法规变化及工程数量变更等原因均不进行价格调整。

17、计量与支付

17.1 计量

按照财政拔款情况并结合工程实际进度计量支付。

17.2 预付款

17.2.1  预付款

按招标文件规定。

17.3工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

通用合同条款17.3.2项中第一句“每个付款周期末”约定为“每月25日”。

17.3.4工程价款累计支付至合同价款的85%后暂停支付，交（竣）工验收合格办理结算并经经审核单位审定且收到发票后7个工作日内支付至结算价款的100%。

17.4 质量保证金

第17.4.1项约定为：/

17.6最终结清

17.6.2 最终结清证书和支付时间

通用合同条款17.6.2(2)目细化为：

（2）发包人应在审计完成并在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

18、交工验收

18.9竣工文件

公路工程专用合同条款18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交［2013］22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》等编制。在质保期内应为竣工验收补充竣工资料，并在质保期满45天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2013年修订版）》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

公路工程专用合同条款补充第18.10款：

18.10工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交[2002]138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

20、保险

20.1工程保险

本款中的“保险金额”内容约定修改为：

保险金额：已包含在综合单价中，结算时不予调整。

保险费率：承包人自行考虑，结算时不予调整。

20.4 第三者责任险

第三者责任险的最低投保金额:/万元；

保险费率：承包人自行考虑，结算时不予调整。

20.5 其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投标金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价中，发包人不单独支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1（6）目约定

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：  ／

22、违约

22.1承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：

（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在质保期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或质保期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人违反9.2项约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

（10）承包人违反第13.1.1项约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；

（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或撤离职守的；

（13）承包人违反投标供应商须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

22.1.2  对承包人违约的处理

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.2项细化为：

(1)承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2)承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输厅建设市场信用信息管理系统和信用评价管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项（8）目情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目负责人或项目总工未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金2000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金1000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目负责人课以10万元的违约金，更换项目总工课以5万元的违约金，更换其他主要人员课以每人次3万元的违约金；

l.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％签约合同价的违约金。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

通用合同条款22.2.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的(包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的)；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a．合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b．发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c．非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

25、补充条款

25.1 履约保证金：

（1）承包人在合同签订之日起7个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式向发包人缴纳1%履约保证金，按900万元计。全部工程交（竣）工验收合格后14天内无息退还。

（2）履约保证金的退还：

①采用支票、汇票、本票形式提交的履约保证金退还时间：履约保证金待工程交（竣）工验收合格后14日内，予以全部退还。

②采用金融机构、保险机构出具的保函形式提交的，应满足以下几个条件：

1）见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

2）如果由于工期延误或金融机构、保险机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

3）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至工程交（竣）工验收合格之日止。

25.2 质保期：单个项目施工完成以后，质保期为 1 年，其中桥涵维修质保期为2年。

第三节合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书

（发包人名称）（以下简称“发包人”）为实施       （项目名称），已接受     （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 第__________标段由K_____+_____至K_____十_____，长约_____km，公路等级为_____，设计时速为_____，       路面，大中桥    座，计    米，以及其他构造物工程等。

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关部分）；

（8）通用技术规范；

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关部分）；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）                       元（¥         ）。

5．承包人项目负责人：           。承包人项目总工：           。

6．工程质量符合             标准。

7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应按照监理人指示开工，工期为    个月。

10．承包人对各项工程完成情况，每2周向发包人上报一份《工程完成情况说明》。

11．承包人承诺对发包人发布任务响应时间在2小时之内。

12．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

13．本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

14．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月      日                     年    月      日

附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                    （项目名称）的项目法人           （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的施工单位              （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行         （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或免费提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人纳入不良行为并一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，作出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为          （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年     月    日                         年     月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）   承包人监督单位：（全称） （盖单位章）

附件三   安全生产合同

安全生产合同

为在         （项目名称）      标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人        （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

2．承包人的职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》、《公路筑养路机械操作规程》和浙江省人民政府浙政令〔2012〕300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配置专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知（浙交【2021】12号）及浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关规定使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）     承包人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年     月    日                    年     月    日

附件四  其他主要管理人员和技术人员最低要求

其他主要管理人员和技术人员最低要求

| 人 员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |

采购人将在发出中标通知书之前，要求中标供应商按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，在经采购人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，且不允许更换。

附件五  项目负责人委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目负责人委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：  （职务）

（姓名）

（签字）

年   月    日

抄送：   （监理人）

附件六  履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

负责人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月         日

附件七  预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据          （承包人名称）（以下称“承包人”）与      （发包人名称）（以下简称“发包人”）于    年    月    日签订的          （项目名称）施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

负责人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月         日

附件八  工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进        （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据     （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成       （项目名称）工程成立的项目负责人部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应将按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于       （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照       （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目负责人部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金，在项目建设期间，承包人及其下属任何部门不得向项目负责人部收取管理费；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在     万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过     万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4.丙方的权责

（1）成立      （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时转告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

年     月     日

承包人：                      （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

年     月     日

经办银行：                    （盖单位章）

法定人或代表其委托代理人：        （签字）

年     月     日

附件九  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人                （以下称甲方）与承包人                   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为标段工程交工验收的质量评定：                   ；标段工程竣工验收的质量评定：                   ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方可以建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书；或乙方可以委托第三方检测机构，按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   (盖单位章)     承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)     法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日                            年   月    日

注：本合同为合同范本，具体以采购人与中标供应商实际签订合同为准。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

目录

- （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明………（页码）

- （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求（如有）………………………………………………（页码）

（5）联合协议（如有）………………………………………………………………（页码）

- 一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

（联合体响应的，联合体各方均需提供）

说明：

1.如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标供应商是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 二

瑞安市公路与运输管理中心、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我方参与瑞安市2025年公路小修保养项目【项目编号：RXCG2025002】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指投标供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…………………（页码）

（3）符合性审查资料…………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表…………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………（页码）

（7）投标供应商认为需要提供的其它文件和资料…………………………………………（页码）

一、投标函

瑞安市公路与运输管理中心、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我方参加你方组织的瑞安市2025年公路小修保养项目【项目编号：RXCG2025002】公开招标采购的有关活动，进行投标。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.我方承诺的采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

3.我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

4.我方报价均包含所有的税费。

5.投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

6.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

7.我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

8.我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              联系方式：

附：投标供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

投标供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

- 1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》及《法定代表人身份证明》。

- 2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）。

- 3.请正确填写手机号码及电子邮箱，便于开标过程中联系。否则造成任何不利于贵单位的影响，后果自行承担。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标供应商全称：                    （盖公章）

日期：     年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供。

- 3.请正确填写手机号码及电子邮箱，便于开标过程中联系。否则造成任何不利于贵单位的影响，后果自行承担。

- 三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

- 四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

投标供应商2022年1月1日以来同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 提供合同和验收合格相关证明资料的扫描件或（复印件）并加盖电子签章或（公章），缺一不可。

2.业绩时间认定：以合同签订时间为准。

3.所有证明材料扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容。

投标供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

拟委任的项目负责人、项目总工和安全生产负责人资历表

项目名称：                                               项目编号：

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 公司单位 职 务 |  |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 发包人及 联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前任职 项目情况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 担任职位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以调离日期 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.项目负责人、项目总工和安全生产负责人分别填写。

2.所有独立投标供应商都须填写此表。

3.列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

拟派项目部组成人员情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有职称、资格证书的应随表提交职称、资格证书（扫描件或（复印件）并加盖电子签章或（公章））。

- 2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

拟投入设备及工具一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表所列为投标供应商拟投入的设备及工具。

2.本表中所列设备价格不计入投标报价，但投标供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

3.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

- 五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标供应商响应招标文件的全部要求

- 七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

瑞安市公路与运输管理中心、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

（价格单位：%）

| 项目名称 | 折扣（%） |
| --- | --- |
| 瑞安市2025年公路小修保养项目 | % |

备注：

- 投标报价包括完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用。

- 折扣大于100%或小于0%或未填写的，作无效标处理。

- 折扣（%）举例说明：全费用综合单价最高限价为100元，折后综合单价为90元，则折扣（%）为90%。

- 折后综合单价=全费用综合单价最高限价×折扣（%）。

- 不同投标子目要求填报统一的折扣（%）（即所有投标子目的折扣均相同），否则其报价无效并作无效标处理。投标折扣（%）保留二位小数（第三位四舍五入）。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其投标文件将作无效标处理。

- 不提供此表格将被视为未实质性招标文件。

投标供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款：

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标供应商延长投标有效期。▲投标供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标供应商拒绝延长的，其投标无效。

- ▲投标供应商未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

- ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函：▲本承诺函必须提供。

- 开标一览表（报价表）：此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

- ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。

- 无效标条款

- 投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

- 投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求的（投标供应商未提供有效的资格文件的，视为投标供应商不具备招标文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者任一最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 投标供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 投标供应商提供虚假材料投标的；

- 投标供应商有恶意串通、妨碍其他投标供应商的竞争行为、损害采购人或者其他投标供应商的合法权益情形的；

- 投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

- 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

- 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标供应商的投标文件相互混装；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传的IP地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同且无法合理解释的；

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传时的手机号信息相同且无法合理解释的。

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑投标供应商基本信息

质疑投标供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“招标文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（服务类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评审标准确定的比例给予扣除。投标供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（服务类）

（中标/成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标供应商中标/成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标供应商名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标投标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标供应商名称）与（所有分包投标供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包投标供应商名称），（某分包投标供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包投标供应商中小企业合同份额

1、（分包投标供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，投标供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标供应商名称(电子签名)：

分包投标供应商名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标供应商名称，本单位□与其他所有投标供应商之间均不存在利害关系  □与            （投标供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          投标供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标供应商全称：                  （盖公章）

投标供应商代表签名：

日期：        年       月      日

政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他投标供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收投标供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他投标供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 投标供应商确认： 投标供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |