苍 南 县 政 府 采 购 竞 争 性 磋 商 文 件 项目名称：苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区） 采购方式：竞争性磋商（分散采购-分散委托中介） 采 购 人：苍南县林业事业发展中心 联 系 人：陈女士 代理机构：浙江浦银工程咨询集团有限公司 联 系 人：张先生 联系电话：15258099438 监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室 2025年3月

浙江浦银工程咨询集团有限公司关于苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区）的竞争性磋商公告

项目概况

苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区）采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）采购文件，并于2025年4月8日 14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2025035

项目名称：苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1086255

最高限价（元）：1086255

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：1086255

单位：项

简要规格描述：详见采购文件规定

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件规定

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目整体专门面向中小企业采购，投标人应为中小企业、微型企业，大型企业不得参与投标

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年04月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年04月08日 14:30（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间： 2025年04月08日 14:30（北京时间）

地点（网址）：苍南县公共资源交易中心

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（一）.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
  （二）在线电子投标说明： ①本项目实行电子投标，投标人需在投标前完成CA数字证书办理，否则将无法制作投标文件以及参加投标。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。②投标人应按照招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，并通过系统按时解密电子投标文件，无法按时解密的以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。③投标人通过政采云平台电子投标工具制作生成电子投标文件和电子备份投标文件。电子投标工具请供应商自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”下载并安装，客户端版本必须及时升级，否则造成投标和解密失败的后果，由投标人自行负责。  （2）、落实政府采购政策需满足的资格要求：1）政府采购促进中小企业发展（本项目中小企业划分标准所属行业为林业）；2）政府采购支持监狱企业发展；3）政府采购促进残疾人就业。 （3）落实执行政府采购节约能源、保护环境相关政策（详见参数要求及评标细则）。（4）政府采购信用融资政策：为支持中小企业政府采购信用融资，进一步发挥促进中小企业发展中的政策引导作用，凡政府采购中标企业有意向融资的可向相关金融机构申请（详见附件）。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县林业事业发展中心

地    址：苍南县灵溪镇江滨路188号

传    真：

项目联系人（询问）：陈女士

项目联系方式（询问）：0577-68688375

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：13706880988

2.采购代理机构信息

名    称：浙江浦银工程咨询集团有限公司

地    址：苍南县灵溪镇上江小区25幢3单元201室

传    真：

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：15258099438

质疑联系人：陈健宇

质疑联系方式：0577-68899515

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-64685825

联 系 人：陈先生

监督投诉电话：0577-64685825

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江浦银工程咨询集团有限公司对苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区）进行竞争性磋商，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | CNDL2025035 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区） |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 预算金额 （最高限价） | ▲本项目采购预算为1086255元；（供应商报价超出采购预算金额的，该供应商按无效标处理。） |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件递交至 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标） |
| 投标截止与开标时间 | 详见“ 磋商公告” |
| 投标开标地点 | 1、代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动； 2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）； |
| 质疑时间 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。联系人：张先生 联系电话：15258099438 地点：苍南县灵溪镇上江小区25幢3单元201室 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 |
| 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | ☑ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）的规定本次政府采购，本项目专门面向中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），大型企业不得参与。 注：（1）投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业/小微企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）承担，否则不得参加本项目投标。（详见第六部分评审方法） - 中小微企业划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。 - 根据工信部联企业[2011]300号文，本项目为：林业。 |
| 中小企业分包 | 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 接受分包的中小企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |
| 线上电子招标相关要求 | 1、投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、投标文件的签章：电子签章。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区25幢3单元201室（浙江浦银工程咨询集团有限公司 张先生收 联系电话：15258099438）。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 现场组织实施 | 投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构邮箱（1043217481@qq.com）。 |
| 合同备案 | - 中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 - 中标供应商与采购人签订合同后，合同原件扫描件电子版发给浙江浦银工程咨询集团有限公司邮箱：1043217481@qq.com。 - 本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 本项目所属行业 | 林业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）。 |

采购文件总目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

二、采购内容及技术要求

三、商务条款

第三部分 供应商须知

一、说    明

二、供应商资格条件

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的密封与递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

重要提示：《竞争性磋商文件》（以下简称“磋商文件”）中，加粗或加下划线的 条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看《磋商文件》中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读《磋商文件》内容而造成的一切后果，由供应商自行承担，采购组织机构概不负责。

第一部份   项目简介

一、项目简介

浙江浦银工程咨询集团有限公司受苍南县林业事业发展中心委托，以竞争性磋商方式采购苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区），本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 第二部分   采购内容及技术要求

## 一、总则

1、供应商必须对所投所有服务进行报价，否则按无效投标处理；

2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

3、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求，并在合同验收时按采购文件要求验收。

## 二、工作范围及服务要求

（一）工程概况及要求

苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区）

一、指导思想和建设目标

深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实省委十五届六次全会精神，以“千万工程 ”为牵引，以科学绿化为遵循，以显著提高森林质量和生态功能为目标，加强森林生态修复，调整林种树种结构，优化城乡生态环境，增进 百姓生态福祉，为推进人与自然和谐共生现代化先行示范提供有力的生态支撑。

苍南县国有林场玉苍林区，位于苍南县玉苍山风景区，林区内早期以人工种植的黄山松和柳杉等针叶树种为主要树种，后因松线虫病侵扰，造成林分郁闭度和森林蓄积量下降，林木分布不均。本工程建设采用综合抚育，补 植珍贵树种，调整树种结构，优化树种比例，提升阔叶树种占比，完善森林生态功能，提升森林景观和森林固碳增汇能力。

二、编制依据

1、浙江省绿化与自然保护地委员会办公室等8 部门关于印发《浙江省关于开展美丽林相提升优化城乡生态环境的行动方案（2025-2030 年）》的通知——浙绿委办〔2025〕2 号；

2、国家林业和草原局关于印发《国土绿化项目作业设计管理规定》的通知——林生发〔2025〕5 号；

3、《森林抚育规程》（GB/T 15781）；

4、《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T 26424）；

5、《森林采伐作业规程》（LY/T 1646）；

6、《造林技术规程》（GB/T 15776）

7、《退化林修复技术规程》（GB/T 44351）

8、《浙江省公益林建设规范》（DB33/T 379-2014）；

9、《浙江省主要造林树种苗木等级》（DB33/T177）；

10、《浙江省营造林工程预算定额（2019 试行版）》

三、建设规模与进度

3.1 建设规模

根据苍南县自然地理位置、生态环境，以及建设单位对建设工程的定位，结合实际，本工程建设地点位于苍南县国有林场玉苍林区。

本工程设计面积 1018 亩，涉及涉有苍南县国有林场玉苍林区 1 林班 45 个小班。

本工程按建设模式划分：

1、黄山松纯林，受松线虫病影响，经除治后林分郁闭度及森林蓄积量下降，林内树木分布不均。采用综合抚育，补植木荷、檫木和刨花楠，优化树种结构；

2、柳杉纯林，采用综合抚育，伐除少量因林分压制而生长不良的柳杉，并补植木荷、金钱松和刨花楠，进行针叶林阔叶化改造，优化树种结构；

3.2 建设进度

本工程要求在 2025 年5月中旬完成。

| 序号 | 乡镇 | 村 | 小班 | 面积 | 实施措施 | 补植树种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 1018 |  |  |
| 1 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00087 | 20.3 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 2 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00119 | 40.5 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+金钱松 |
| 3 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00154 | 33.7 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 4 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00160 | 15.1 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 5 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00167 | 19.7 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 6 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00191 | 36.3 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+金钱松 |
| 7 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00199 | 11.3 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 8 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00207 | 10.1 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 9 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00209 | 18.7 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 10 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00225 | 61.6 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+金钱松 |
| 11 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00244 | 35 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 12 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00258 | 9.3 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 13 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00262 | 82.8 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+檫木+金钱松 |
| 14 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00268 | 13 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 15 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00276 | 5.5 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 16 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00278 | 33.5 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 17 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00286 | 23.8 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+金钱松 |
| 18 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00287 | 27.2 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 19 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00293 | 22.2 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+檫木+金钱松 |
| 20 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00303 | 9.7 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 21 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00315 | 1.3 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 22 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00328 | 11.7 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+檫木+金钱松 |
| 23 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00334 | 24.5 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+金钱松 |
| 24 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00340 | 36.4 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 25 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00342 | 38.9 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 26 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00344 | 32.7 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 27 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00352 | 5.5 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+檫木+金钱松 |
| 28 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00356 | 4.1 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 29 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00359 | 35.8 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+檫木+金钱松 |
| 30 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00376 | 11.2 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+金钱松 |
| 31 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00383 | 1.8 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 32 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00390 | 20.2 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 33 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00395 | 45.3 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+檫木+金钱松 |
| 34 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00401 | 13.8 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+金钱松 |
| 35 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00413 | 30.8 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 36 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00432 | 28.4 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 37 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00465 | 16.1 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 38 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00471 | 4.5 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 39 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00472 | 8.5 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 40 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00477 | 4.2 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 41 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00492 | 26.7 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 42 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00495 | 25.6 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 43 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00505 | 13.8 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+金钱松 |
| 44 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00515 | 39.4 | 抚育补植 | 木荷+檫木+刨花楠 |
| 45 | 国有林场 | 玉苍林区 | 00536 | 7.5 | 抚育补植 | 木荷+刨花楠+金钱松 |

四、抚育补植设计方案

4.1 补植树种

根据地立地条件、建设单位意见及树种特性，采用刨花楠、木荷、檫木和金钱松 4 个树种进行补植。

补植树种概述如下：

（1）刨花楠， 樟科，润楠属乔木，高可达 20 米，直径 30 厘米；深根性偏阴树种，幼年喜荫耐湿，幼中年喜光喜湿，生长迅速，在苍南县有广泛分布。

（2）木荷，山茶科，木荷属乔木，高可达 25 米，嫩枝通常无毛。喜光，幼年稍耐庇荫。

（3）檫木，樟科，檫木属乔木，喜温暖湿润、雨量充沛，凡属酸性红壤或微酸性黄壤等土类如红壤土、黄壤土、沙壤土，黑沙土及其它类型的填方土等，土质疏松、土层深厚、水分充足、排水良好的地方，均适宜栽种檫树。

（4）金钱松，松科，金钱松属乔木，生长较快，喜生于温暖、多雨、土层深厚、肥沃、排水良好的酸性土山区。树姿优美，叶在短枝上簇生，辐射平展成圆盘状，似铜钱，深秋叶色金黄，极具观赏性。

4.2 设计方案概述

4.2.1 综合抚育

综合抚育，内容为割灌除草除蔓，沿游步道两侧小班进行修枝，剩余物林下集中堆放处理。

4.2.2 林木采伐

林木采伐，主要在柳杉林中进行，内容为在林分抚育过程中，伐除丧失培育前途和不符合培育目标的林木，对有利用价值的伐倒木进行打枝造材，对不利用的伐倒木及采伐剩余物作适当归置，涉及玉苍林区 1 林班 119、191、225、258、262、286、293、328、334、376、401、472、492、505、536 号小班。

4.2.3 补植

经综合抚育及采伐后，于林中空窗下方呈块状分布种植，间距 2*3 米，平均每亩补植株数为 20 株，种植方式为株间混交，混交比例为：黄山松林内木荷、檫木和刨花楠的种植比例为6：2：2，柳杉林内木荷、刨花楠和金钱松的种植比例为 6：2：2。

金钱松主要种植在柳杉林和游步道两侧 20 米范围内的马尾松林，涉及玉苍林区 1 林班 119、191、225、262、286、293、328、334、352、359、376、395、401、505、536 号小班。

五、施工技术要求

5.1 综合抚育

抚育，采用全林地清理抚育，劈、割除影响目的乔木树种生长的杂灌、草灌、藤蔓，留茬高度≤10cm，剩余物于林下平铺堆放。在抚育过程中，应注意保护阔叶幼树等目的乔木树种，保留枝型优美的小灌木和观花观叶型灌 木（如杜鹃等），对裸岩地带等生态脆弱区内的灌木予以保留；

林木采伐，主要在柳杉林中进行，伐除因受压制生长不良的小径阶柳杉（胸径 6-10cm)，采伐强度不超过 5%，留茬高度≤10cm，伐倒木可进行打枝造材后运出作业区，采伐剩余物于林下平铺堆放。

修枝，主要在游涉道两侧的小班内进行，对游涉道两侧 20 米范围内的乔木（柳杉除外）进行修枝，修去下盘枝、枯死枝、病虫枝和折断枝等，修枝后林木枝下高不低于树高的 1/3 高度。

游涉道两侧 20 米范围内，抚育、间伐和修枝剩余物应运出作业区或移至游涉道两侧 20 米范围外的林下进行平铺堆放。

5.2 整地

采用块状整地，以种植点为中心，规格 1*1米，块状翻耕土壤，清理出竹鞭、粗状灌草藤根系、大石块，翻耕深度≥20cm。

5.3 种植穴挖掘和施基肥

综合抚育后，于林分空窗处确定种植点，可规避土层特别瘠薄、裸岩、或已有植株等区域，合理调整种植穴位置。植穴规格为40*40*30cm（长*宽*深），挖掘时形成鱼鳞坑状，表土与心土分开堆放，并回填部份表层土至穴 底。采用45%含量硫基复合肥作基肥，基肥应该与土壤充分混合，以防伤根，施肥与挖穴同时进行，用量为 0.2Kg/穴。

5.4 定植

5.4.1 苗木准备

尽量采用本地苗圃培育的良种壮苗造林。苗木运输途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状。运到的苗木必须及时栽植。

选择壮苗：提倡使用容器苗，根系完整，可确保造林成活率；

苗木运输：运苗时，应避免阳光直射，常淋水保湿。

5.4.2 栽植

苗木修剪：种植时如遇高温天气，可适当修剪枝叶，禁止截主杆和梢头。

苗木搬运：搬运应轻抬轻放，保证营养杯不破裂，根盘无擦伤。

种植：种植前，撕去营养杯外罩，并在穴底松填厚 5-15cm 的表土，将树苗放入坑穴填土后，分层填土，做到“根舒、扶正、打实 ”，填土应夯实，夯实标准以脚踏无明显凹陷为准。栽植深度因树种而异，一般应适度深栽， 带土球大苗坑面应培土成丘。

浇水：树木栽下后应立即浇透定根水，以满足树木生长水份要求，加快树木与土壤的结合过程。

扶正、培土：浇灌后，如发现土壤不实，部分树木歪倒时，应进行扶正及培土砸实。

朝向：种植的树木应保持直立，不得倾斜。

5.5 抚育管护

5.5.1 管护期

补植管护期为两年（即种植当年及次年），对后期维护要求较高的地块可延长管护期或另外签订绿化维护协议。

5.5.2 管护措施

(1)补植苗木抚育

本工程补植苗木每年抚育 1 次,第一次抚育时间为种植当年 9-10 月，第二次抚育时间为种植次年4-5 月。

采用块状松土除草抚育，即以苗木为中心，直径为 1m，割除植穴周边影响幼树生长的草丛、草灌和藤本，强度为 100%；松土抚育，深度 5-10cm，松土时应防止伤根，抚育时应结合扶苗、除萌除蘖。

(2)其它养护管理

养护期内其它养护管理的主要内容包括：①补植：造林当年秋季或次年早春，应及时用同规格苗木进行补植；②浇水：各类苗木栽植时浇透定根水，养护期内应根据天气情况及时浇水养护；③扶正加固：每次恶劣天气过后， 应及时检查苗木受害情况，对倒伏的苗木及时扶正加固；④防火：做好管护期内的森林防火工作；⑤封禁：对本工程范围进行封禁保护，不准进入林地放牧；⑥有害生物防治：发生森林有害生物为害时，原则上采用生物和物理防 治方法为主；必须使用农药时，使用高效低毒、低残留农药防治病虫害。

5.6 技术培训

本工程需要请专业技术人员对施工人员进行种植与后期管护的技术培训，并进行现场指导，以保证造林质量。

六、种苗工程设计

6.1 苗木数量

本工程共设计使用刨花楠、木荷、檫木和金钱松 4 个树种共计 19864 株，其中金钱松 1359 株，刨花楠 2859 株，木荷 11735 株，檫木 2859 株。

6.2 苗木规格

刨花楠、木荷、檫木和金钱松采用 2 年生容器苗， Ⅰ级苗，苗木规格不低于D0.6cmH60cm，在购苗时应尽量选用木质化程度高的种苗。

6.3 树种变更

本工程建设过种中，树种变更应由施工方提出造林树种变更申请，并经建设单位、林业主管部门同意后，方可进行树种变更。

6.4 苗木管理

本次造林苗木按照种源地、培育地就近的原则，建议优先选用本地培育的苗木。

施工方采购的苗木，起苗时应由专业技术人员进行监督；苗木送达后由当县林业部门进行检疫（复检）、产地、数量与质量登记，对有检疫对象的不合格苗木一律就地销毁；对规格不符的不合格苗木， 由施工方、监理方、 建设方等三方协商另行处理。

七、 检查验收

7.1 合格标准

1）抚育清理标准

① 未清理出林地的间伐剩余物和已割除草灌不足总数的 20%，局部急险坡地段面积除外；②误劈的应保留的目的树种小于 10 株/亩。

2）挖穴标准

①挖穴以长、宽、深 3 项指标为依据，一项不合格即判定为该块（穴）不合格；②块状整地每亩合格块数占总块数的 85%以上，且不合格个数连片面积不超过 100 平方米；③每亩挖穴合格个数占总个数的 85%以上，且不合格个数连片面积不超过 100 平方米。

3）苗木质量标准

①树种种类错误即判定不合格，树高地径 2 项指标中一项指标值低于 95%即判定为不合格；②苗木茎干通直，木质化程度高，顶芽饱满，根系发达；③苗木运输时做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症状；④符合本工程苗木规格标准的苗木占抽样总数的95%以上，并无检疫对象和危险性森林有害生物。

4）栽植质量标准

①栽植密度大于设计初植密度的95%以上（立地条件不适宜造林的面积剔除）；②人工造林地块无单块连片未栽植面积大于 200 平方米者（立地条件不适宜造林的面积除外）； ③) 混交树种个数不得缺失；混交树种的实际种植比例误差小于 5%。④苗木支撑要绑紧扎实，同时不损伤苗木树皮，要求合格支撑率达到 90%以上。

5）当年成活率标准

造林当年成活率达到90%。

6）竣工验收质量合格标准

①当年施工合格标准：满足上述单项质量合格标准；②整体竣工合格标准：各区块造林保存率要求达到85%以上。

8.2 验收时间

林地清理抚育、挖穴在各措施完成时进行验收，苗木质量在运输至场地后验收，栽植质量随种随验，种植成活率等抚育质量在 2025 年 5 月底验收。

整体竣工验收时间 2026 年 5-6 月进行。

（三）商务条款

一、付款方式：

1、付款方式：合同签订后采购人7个工作日内支付合同价款50%的预付款（供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）；完成所有任务亩数并通过抚育质量验收后采购人向供应商支付到合同价款的90%；管护期满且整体竣工验收合格后采购人向供应商支付至合同价款或结算审核价的100%。（具体资金支付以上级财政资金拨付时间为准）

二、其他要求

1、中标人按项目需求及国家有关规范标准进行施工作业，确保安全生产，中标人在项目施工过程中如造成人员伤亡、财产损失的，有关责任均由中标人承担。

2、项目实施人员按招标文件要求确定，确定后不得随意更改，如对其他实施人员进行变更，应经过采购人书面同意；如果投标人认为有必要，可以增加项目实施人员。

3、本项目完工后，中标人要作详细的验收资料提交至采购人，以便日后管理和维护。

4、中标供应商必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费及意外伤害险且保险保额不低于50万元。

5、中标供应商需制定落实本单位安全生产的责任制度、安全生产规章制度、生产安全事故应急救援预案和生产机械设备操作规程等规章制度。并做好对生产作业人员的专业培训、安全生产教育培训和生产机械设备的操作培训等培训工作。

6、中标供应商需配备野外作业必须的应急设备和物资，对机械设备做好定期检修工作。

第三部分   供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、供应商所投主要技术参数、措施、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

5、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

6、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

▲本项目采购预算为1086255元；某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其该投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册。

1.2采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

- 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密磋商响应文件。

投标供应商应当按照以下内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任：

2.1、商务报价部分组成

1）初次报价一览表（附件1-1）；

2）报价分析明细表（附件1-2）；

3）中小企业声明函（如有）(附件1-3)

4）监狱企业证明文件（如有）（由相关部门出具）、残疾人福利性单位声明函（如是）(附件1-4)

2.2、技术资信部分组成

1) 磋商响应函（附件2-1）；

2) 投标人情况声明（附件2-2）；

3) 法定代表人授权书（附件2-3）；

4）商务响应表、技术响应表（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；（附件2-4、2-5）

5）营业执照及税务登记证或三（五）证合一证照；（复印件加盖有效公章）；

6）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件2-6）；

7) 项目团队人员情况（附件2-7）；

8）依法缴纳税收和社会保障金的相关材料（附件2-8）；

9）投标人类似业绩清单（附件2-9）；

10）拟投入设备清单（附件2-10）；

11）对现状的分析以及重点难点的解决方案（格式自拟）；

12）项目实施方案（格式自拟）；

13）供应商相关资质、认证证书、获得荣誉、资信或信用证书等（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

14）相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，复印件加盖有效公章）

15）其它应提供的文件。

3、磋商响应内容填写说明

3.1、磋商响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成磋商响应文件。

4、磋商响应报价

4.1、磋商响应报价应按《磋商文件》中相关附表格式填写。

4.2、本次项目以人民币报价，评审时以人民币价格为准。

4.3、▲最后报价即磋商文件确定的服务范围内全部工作内容的承包价格，包括人员劳务费、大坝安全鉴定费、福利费、设备购置费、人员保险费、管理费、维护费、利润和税金、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、招标代理费等其他一切费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、磋商保证金：按规定无需缴纳。

6、磋商响应文件的有效期

6.1自开标日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

- 7、磋商响应文件的签署和份数

7.1磋商响应文件的签章：

1）磋商响应文件的签章：见《投 标 通 知 (邀 请) 书》；

2）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7.2磋商响应文件的份数

1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。

2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份），以签收时间为准。（收件地址：苍南县灵溪镇上江小区25幢3单元201室 （浙江浦银工程咨询集团有限公司  联系电话：18815190075）。

- 五、磋商响应文件的上传与递交

- 1、磋商响应文件的密封及标记

1、投标文件的上传与递交

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

2、磋商响应截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- 六、开标和评标

1、开标形式

1.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程

（1）采购代理机构向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在30分钟内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）在所有投标文件解密成功后，采购代理机构向各投标供应商发起在线询标确认是否存在影响公平竞争情况；如各投标供应商对政府采购活动现场情况无异议，须在20分钟内填写（签章）完成《政府采购活动现场确认声明书》并在询标确认中作为附件上传至“政府采购云平台”或发送至购组织机构邮箱：1043217481@qq.com，否则按投标供应商默认处理；

注：格式详见“第四部分磋商响应文件格式”中的“三、政府采购活动现场确认声明书格式”。

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）资格审查未通过的供应商将通过邮件形式告知；资格审查通过的投标供应商进入商务技术评审；

（5）开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表）分别进行磋商。磋商方式采用政采云平台或电话方式进行（供应商的联系电话号码以投标报名时填写的有效电话号码为准，下同）。

（6）磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价（二次报价）。

（7）商务技术评审结束后，通过发送邮件形式公布供应商务技术评审后有效投标供应商的名单及各供应商得分情况。

（8）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开启磋商响应文件后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

5、磋商响应文件的澄清、说明或补正

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

5.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6、磋商响应文件的错误修正

6.1磋商响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

6.2对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7、▲磋商小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）明显不符合磋商文件技术要求的磋商响应文件；

3）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款；

4）不符合磋商文件中规定的实质性要求的磋商响应文件；（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定。）

5）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）仅提交“备份投标文件”的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件。

8、评标过程中遇到特殊情况，由磋商采购小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9、评审

9.1评标原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

9.2评标办法：本项目评标办法是综合评分法。

10、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、因计算机病毒程序导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、授予合同

1、决标

1.1本项目由采购人根据磋商小组提交的《评审报告》依法确定成交供应商。

1.2采购组织机构在评审结束后的2个工作日内将《评审报告》交给采购人确认。采购人将在收到《评审报告》后的5个工作日内依法确定中标成交供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

2、中标通知书

2.1、采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网、苍南县公共资源交易中心网站对外发布成交结果公告，同时向成交供应商签发成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1在评标结束后经采购人确认后，向采购人或代理单位领取成交通知书。在领取成交通知书后30日内与采购人签订合同。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2采购文件及补充文件、成交方的磋商响应文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的承诺和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在一个月内借故否认已经承诺的条件或拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

5、招标代理服务费

本项目招标代理服务费按国家计划委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文）向中标单位收取15600 元。

第四部分、合同格式（仅供参考）

委托人：（以下简称甲方）

中标人：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等国家有关法律法规之规定和《                                采购招标文件》的原则及规定，甲、乙双方根据采购编号：               ，                      的招标结果，经双方协商一致，签署本合同。

一、服务内容

按采购内容要求；

验收以甲方提供清单为准，乙方不得拒绝验收。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：________________________元（￥_________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金（合同价的百分之二点五，履约保证金在乙方按合同约定验收合格后退还，不计息）。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权直接解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期和服务质量保证金

1.服务质量保证期  /   年。

2.服务质量保证金  /  元。

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：2022年   月   日至      年   月   日

2.履行方式：

3.履行地点：

九、款项支付

1、付款方式：合同签订后采购人7个工作日内支付合同价款50%的预付款（供应商应提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）；

完成所有任务亩数并通过抚育质量验收后采购人向供应商支付到合同价款的90%；

管护期满且整体竣工验收合格后采购人向供应商支付至合同价款或结算审核价的100%。

（具体资金支付以上级财政资金拨付时间为准）

十、验收标准

按采购文件及投标文件要求执行

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及后续服务

1.乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2.乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

3.如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.乙方必须对其承包的工作整个过程安全负全部责任，对验收人员落实人身意外伤害保险，如若发生安全事故（包括第三者原因），均由乙方自负其责，甲方不承担任何责任和费用。

6.乙方需建立并落实本单位(公司)全员安全生产责任:组织制定并实施本单位(公同)安全生产规章制度和操作规程:组织制定并实施本单位(公司)安全生产教育和培训计划:组织制定并实施本单位(公司)生产安全事敌应急救援预案;

2.乙方生产作业人员作业前应接受并通过所需专业培训和安全生产教育培训演练，生产作业人员要具备相关知识和技能、操作正确或正确应对突发情况，野外作业应配备必要的应急设备和物资:3.本单位(公司)进行营造林和种草作业时，生产作业人员使用播种机、割灌机、松土机、耙地机等机械设备时，应按规定程序操作或设备定期检修;

4.乙方进行木竹材采伐时，应给生产作业人员提供必要的劳动保护措施，作业现场设置安全警示标志的;采伐生产作业人员要严格落实《林木采伐运输安全通则》规定的伐木、打枝、造材、集材装车等安全技术操作要求，合理佩戴安全防护装备。

十三、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任（甲方造成原因除外）。

4、乙方验收造林场地以甲方提供的清单为依据，不得拒绝验收，经甲方确认确有新增加的也要一并验收。

5、对经抽查不合格甲方要求返工的，乙方应按要求整改完成，乙方不返工或返工后仍不合格的面积，按成交价计扣相应合同价。

十四、不可抗力（包含：台风、地震等）事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

本合同于     年    月   日签订，一式伍份，双方各执贰份，苍南县财政局采购监察备案壹份，经双方签字盖章后生效，同具法律效力。

附件（均加盖公章）:

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                     全权代表：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准。

注：1、以上合同条款供采购人及成交供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

2、在合同签订前，采购人将结合项目实际制定本项目考核办法，作为合同附件，对项目进行考核，中标人应按要求执行。

第四部分    磋商响应文件格式

一、商务报价部分

（封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

标的名称：（苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区））

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-1、

投标一览表（初次报价表）

项目名称：苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区）

项目编号：CNDL2025035

| 标的名称 | 苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区） |
| --- | --- |
| 项目编号 | CNDL2025035 |
| 采购内容 |  |
| 投标报价 （元） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 服务期限 | 按招标文件执行 |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则响应无效。

2、本表中的报价为总报价，包含项目实施全过程所涉及的全部费用包括材料费、人员劳务费、人员保险费、管理费、维护费、利润和税金、风险（有关工伤人身意外保险、第三者责任险、处理一切伤亡事故等费用）、招标代理费等其他一切费用。投标报价为最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件1-2、

报价分析明细表

| 序号 | 报价内容 | 单价（含税） | 合价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：表格可以延续

供应商全称（盖章）

日      期：

附件1-3

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：供应商为小型、微型企业的提供此函，不符合规定的，无需提供

附件1-4

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （项目名称）（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日期：

二、技术资信部分

（封面格式）（仅供参考）

技术资信投标文件

标的名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-1、

投  标  函（响应函）

苍南县林业事业发展中心：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对            项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起120天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

日期：

附件2-2、

投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本（或事业单位法人证书）和税务登记证或三（五）证合一证照（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）如有则提供

附件2-3、

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件或复印件

附件2-4、

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件2-5、

技 术 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写则视为完全响应招标文件要求

供应商盖章：

附件2-6、

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

苍南县林业事业发展中心：

我公司参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录,特此声明。若在本次政府采购活动过程中发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法记录,我公司将无条件退出本项目的报价,并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附件2-7、

项目团队人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 从事专业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须随表提交相应的证书复印件，原件核查。

2、一旦我单位中标，将配备上述团队小组成员，我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（盖章）：

日期：  年  月  日

附件2-8 、

供应商依法缴纳税收和社会保障金的书面声明

苍南县林业事业发展中心：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相 关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

投标人（盖章）：

日 期：  年   月   日

附：依法缴纳税收和社会保障金的证明材料（复印件加盖供应商公章）

附件2-9、

投标人成功业绩表及证明材料

项目名称：苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区）

项目编号：CNDL2025035

| 序号 | 用户单位 | 金额 | 合同开始时间 | 联系人 | 联系电话 | 证明资料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注：提供合同，复印件加盖供应商公章。

供应商全称（盖章）：

日期：

附件2-10、

拟投入设备清单表

项目名称：苍南县2025年退化林修复项目（国有林场玉苍林区）

项目编号：CNDL2025035

| 序号 | 设备名称 | 品牌、产地、型号规格 | 已使用年限 | 主要参数 | 是否自有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、自有设备投标人须提设备的购买合同或发票（购买方为投标人）作为评审依据。

2、自行提供拟投入设备的详细资料作为评审依据

3、表格可延续。

三、政府采购活动现场确认声明书格式

政府采购活动现场确认声明书

浙江浦银工程咨询集团有限公司:

本人 ____________（授权代表姓名），经由_____________（单位） ________（法定代表人姓名）合法授权参加    （项目名称）  （项目编号）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系	B．行政隶属关系	C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与______________（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务 往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况 ________________________________________。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 ____________________供应商之间存在或可能存在上述第二条第 ____________项利害关系。

（供应商代表签名）:

2025 年   月    日

注：投标供应商应于投标文件解密完成后，将政府采购活动现场确认声明书签字扫描发送至代理机构邮箱：1043217481@qq.com。

# 第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点在政采云平台开启磋商响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商采用政采云平台或电话方式分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐。

四、评分细则

一、技术资信综合评分  80分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力（5分） | 0-5 | 根据投标供应商的企业综合情况、企业信誉等情况，由评委进行打分。需提供相关证明材料复印件加盖投标供应商公章，否则不予认可； |
| 2 | 体系认证（6分） | 0-6 | 投标供应商具有ISO质量体系认证、ISO环境管理体系认证、ISO职业健康安全管理体系认证的，每项得2分，最高得6分；认证证书必须在有效期内且体系认证范围包含林业相关内容，否则不得分。 注：须提供证书复印件加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 项目实施 方案（34分） | 0-10 | 根据投标供应商针对本项目范围内的现状勘察、存在的问题分析等情况提出的合理化建议及各项工作内容的重点与难点进行打分。建议、方案、重点与难点分析合理可行的7.1-10分；建议、方案、重点与难点分析基本可行的3.1-7分；重点与难点分析一般的1-3分。未提供不得分。 |
|  |  | 0-8 | 根据作业施工中的综合抚育等方案的可操作性情况以及是否符合本项目实际情况等进行打分。可操作性强的6.1-8分；可操作性基本符合要求的3.1-6分；可操作性一般的1-3分；未提供不得分。 |
|  |  | 0-8 | 根据投标供应商的苗木补植及抚育管护方案的可行性情况进行打分计划合理可行的6.1-8分;计划基本合理可行的3.1-6分;计划一般的1-3分。未提供不得分。 |
|  |  | 0-8 | 根据投标供应商的苗木种植台风后抚育管护方案、补植、成活率保证措施等情况进行打分。方案措施合理可行的6.1-8分;方案措施基本合理可行的3.1-6分;方案措施一般的1-3分。未提供不得分。 |
| 4 | 拟派项目团队人员情况（13分） | 0-3 | 投标供应商拟派本项目的项目负责人具有林业相关专业中级及以上职称的得3分，否则不得分。须提供职称证书复印件加盖投标供应商公章及社保部门出具的在本单位缴纳的近半年内的连续3个月社保缴纳证明并加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 0-10 | 根据投标供应商拟派的项目团队人员的专业技术水平、专业经验、是否有过专业培训、各类人员岗位与职责分工是否能满足项目要求等情况进行打分。项目团队配置情况合理可行的7.1-10分；项目团队配置情况基本合理可行的3.1-7分；项目团队配置情况一般的1-3分。未提供不得分。 |
| 5 | 安全生产方案（15分） | 0-9 | 根据投标供应商针对本项目的安全生产管理制度、事故应急预案、保证措施、安全生产教育和培训计划情况进行打分。方案措施合理可行的6.1-9分;方案措施基本合理可行的3.1-6分;方案措施一般的1-3分。未提供不得分。 |
|  |  | 0-6 | 根据投标供应商针对本项目的野外作业应急设备和物资配备情况、机械设备的操作程序培训及检修方案进行打分。方案措施合理可行的4.1-6分;方案措施基本合理可行的2.1-4分;方案措施一般的1-2分。未提供不得分。 |
| 6 | 投标供应商业绩（2分） | 0-2 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过山地造林或森林抚育项目的业绩，每个业绩0.5分；本项最高得2分。须提供合同及中标通知书复印件加盖投标供应商公章，否则不得分。 |
| 7 | 服务承诺（5分） | 0-5 | 根据投标供应商所承诺的各项工作指标、响应时间以及优惠条件等情况进行打分。全部满足的4.1-5分；基本满足的2.1-4分；满足部分要求的1-2分。未提供不得分。 |
| 合计 |  | 0-80 | / |

二、商务标评分，满分20分。

1、以供应商最后有效磋商报价中的最低价为磋商基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×20%×100。

2、为防止恶意参加的行为，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将认定为无效磋商响应。

3、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策；

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商；如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预成交单位；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。