平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目 采购编号：ZJSX241114041 采购单位：平阳县万全镇人民政府 联 系 人：李先生 联系电话：15258716276 代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司 联 系 人：王先生 联系电话：13868560509 二零二四年十一月

浙江首信工程项目管理有限公司关于万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目竞争性磋商采购公告

公告日期：2024年11月14日

项目概况

万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目的潜在供应商应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）采购文件，并于2024年11月28日14:30（北京时间）前提交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJSX241114041

项目名称：万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3667300

最高限价（元）：3667300

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：3667300

单位：项

简要规格描述：详见招标文件采购内容

备注：

合同履约期限:标项1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的中型企业、小型企业、微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年11月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年11月28日14:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

五、响应文件开启

开启时间：2024年11月28日14:30（北京时间）

地点（网址）：平阳县昆阳镇平海商厦2楼。政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县万全镇人民政府

地    址：平阳县万全镇

传    真：/

项目联系人（询问）：李先生

项目联系方式（询问）：15258716276

质疑联系人：李先生

质疑联系方式：15258716276

2.采购代理机构信息

名    称：浙江首信工程项目管理有限公司

地    址：平阳县昆阳镇平海商厦2楼

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：13868560509

质疑联系人：吴女士

质疑联系方式：13868503340

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

传    真：/

联系人 ：周女士

监督投诉电话：0577-63889763

磋 商 通 知（邀 请）书

浙江首信工程项目管理有限公司对万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

| 采购编号 | ZJSX241114041 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 响应文件的签章 | 电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 响应文件的形式 | 电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）； 注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（EMS邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇平海商厦2楼 王先生收 13868560509））。 |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江首信工程项目管理有限公司 地点：平阳县昆阳镇平海商厦2楼 联系人：王先生 联系电话：13868560509 |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科 联系人：周女士 监督投诉电话：0577-63889763 地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b. EMS邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密响应文件的 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间 | 2024年11月28日14:30 |
| 磋商地点（评审地点） | 平阳县昆阳镇平海商厦2楼 |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

- 竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

- 第一部分 项目简介

浙江首信工程项目管理有限公司受平阳县万全镇人民政府委托，以竞争性磋商方式采购万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

- 采购内容及技术要求

- 一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的货物完全按照本招标文件要求。

3、供应商应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。

4、技术要求及标准的执行

供应商提供的货物应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一货物同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、指导安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。

- 二、采购内容清单

万全镇万祥路是平阳县万全镇企业服务中心、时尚家居潮流馆的主要通行路段，日常客商流通较为频繁，为进一步完善配套设施，优化城市路网结构，提升城市面貌，现需对万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目采购，项目内容包括：详见清单。

| 万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
|  | 铣刨路面 | 铣刨拆除10cm厚沥青混凝土面层，厚度包干，清扫整理，拆除方外运消纳 | m2 | 218.33 | 19.50 | 4257.44 |  |
|  | 拆除路面 | 破损板块拆除 液压镐凿除35cm厚混凝土面层，厚度包干，清扫整理，拆除方外运消纳 | m2 | 180.31 | 90.22 | 16267.57 |  |
|  | 拆除人行道 | 拆除人行道板 装车、外运、消纳。 | m2 | 1442.34 | 11.94 | 17221.54 |  |
|  | 拆除侧、平（缘）石 | 拆除侧、平石，就近清洗、打磨翻新后码放待利用（含部分结合现场需要加工），残缺则筛选后按弃置处理。 | m | 1158.80 | 16.37 | 18969.56 |  |
|  | 水泥混凝土 | 1、10cm厚C30混凝土补强处理，含模板、养护、原路面凿毛等。 | m2 | 218.33 | 70.12 | 15309.30 |  |
|  | 路床（槽）整形 | 破损板块修复 路床整形，碾压，检验。 | m2 | 180.31 | 2.60 | 468.81 |  |
|  | 碎石 | 破损板块修复 5cm厚碎石找平层 | m2 | 180.31 | 11.91 | 2147.49 |  |
|  | 水泥混凝土 | 破损板块修复 1、10cm厚C15混凝土垫层，含养护等。 | m2 | 180.31 | 55.18 | 9949.51 |  |
|  | 水泥混凝土 | 破损板块修复 1、20cm厚C30混凝土垫层，含养护等。 | m2 | 180.31 | 105.60 | 19040.74 |  |
|  | 植筋 | 破损板块修复 植入传力杆Φ28@300mm L=500mm，做法详见图纸。 | 根 | 649 | 15.78 | 10241.22 |  |
|  | 沥青表面处治 | 破损板块修复 混凝土路面板接缝处涂刷一道20cm沥青带 | m2 | 38.99 | 26.20 | 1021.54 |  |
|  | 土工合成材料 | 破损板块修复 铺贴玻璃纤维格栅 | m2 | 211.67 | 9.45 | 2000.28 |  |
|  | 面层处理 | 原水泥路面拉毛 | m2 | 6117.62 | 12.41 | 75919.66 |  |
|  | 透层、粘层 | 1、喷洒PC-3乳化沥青粘层，洒布量1.0L/m2。 | m2 | 6516.26 | 2.47 | 16095.16 |  |
|  | 沥青混凝土 | 1、摊铺6cm厚AC-16C型中粒式沥青混凝土； 2、拌合、运输、整形、养护。 | m2 | 6516.26 | 95.10 | 619696.33 |  |
|  | 透层、粘层 | 1、喷洒PC-3乳化沥青粘层，洒布量0.5L/m2。 | m2 | 6516.26 | 1.33 | 8666.63 |  |
|  | 沥青混凝土 | 1、摊铺4cm厚AC-13C型SBS细粒式改性沥青混凝土； 2、拌合、运输、整形、养护。 | m2 | 6516.26 | 71.48 | 465782.26 |  |
|  | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩侧石100*15*30cm（利旧）； 2、3cm M10水泥砂浆； | m | 525.00 | 17.27 | 9066.75 |  |
|  | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩平石50*15*8cm（利旧）； 2、2cm M10水泥砂浆； | m | 525.00 | 9.53 | 5003.25 |  |
|  | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩侧石100*15*30cm（换新）； 2、3cm M10水泥砂浆； | m | 133.74 | 66.19 | 8852.25 |  |
|  | 安砌侧（平、缘）石 | 1、芝麻灰花岗岩平石50*15*8cm（换新）； 2、2cm M10水泥砂浆； | m | 133.74 | 31.27 | 4182.05 |  |
|  | 人行道块料铺设 | 改建人行道 1、1.8cm 300*600 芝麻灰PC砖铺装(含盲道； 2、2cm M10砂浆卧底； 3、15cmC20水泥砼，含模板 4、5cm厚碎石找平层 | m2 | 1314.54 | 177.34 | 233120.52 |  |
|  | 人行道块料铺设 | 新建人行道 1、1.8cm 300*600 芝麻灰PC砖铺装(含盲道； 2、2cm M10砂浆卧底； 3、15cmC20水泥砼，含模板 4、15cm厚碎石垫层 5、人行道现状路基压实 | m2 | 160.29 | 197.18 | 31605.98 |  |
|  | 安砌侧（平、缘）石 | 1、100*15*20 芝麻灰花岗岩平石安砌（利旧）； 2、3cm M10砂浆卧底； 3、10*10 C15砼靠背； | m | 513.03 | 15.63 | 8018.66 |  |
|  | 安砌侧（平、缘）石 | 1、100*15*20 芝麻灰花岗岩平石安砌（换新）； 2、3cm M10砂浆卧底； 3、10*10 C15砼靠背； | m | 120.77 | 58.68 | 7086.78 |  |
|  | 树池砌筑 | 1、芝麻灰花岗岩侧石树框10*15cm； 2、C20砼护背（含模板搭拆，如需自行考虑）； 3、树池盖板采用不锈钢盖板 | 个 | 79 | 507.33 | 40079.07 |  |
|  | 砌筑井 | 1、现状检查井更换五防双层井盖 2、井加高 3、C20混凝土井圈制作、模板 | 座 | 32 | 987.46 | 31598.72 |  |
|  | 雨水口 | 1、现状雨水口更换铸铁井盖 2、井加高 3、C20混凝土井圈制作、模板 | 座 | 30 | 653.39 | 19601.70 |  |
|  | 砌筑井 | 弱电井盖更换(150×150cm) 井加高 C20混凝土井圈制作、模板 | 座 | 6 | 1208.90 | 7253.40 |  |
|  | 砌筑井 | 人行道下沉式检查井盖(100×100cm) | 座 | 10 | 2276.75 | 22767.50 |  |
|  | 砌筑井 | 人行道下沉式手孔井盖(50×50cm) | 座 | 6 | 432.47 | 2594.82 |  |
|  | 拆除井 | 老井盖、井圈、井座拆除 垃圾外运消纳 | 座 | 68 | 87.20 | 5929.60 |  |
|  | 标线 | 黄色热熔标线(车道中心实线) | m | 94.64 | 6.52 | 617.05 |  |
|  | 标线 | 黄色热熔标线(车道中心虚线) | m | 420.00 | 2.61 | 1096.20 |  |
|  | 标线 | 白色热熔标线(机非分隔实线) | m | 99.96 | 6.52 | 651.74 |  |
|  | 标线 | 白色热熔标线(停止线实线) | m | 30.87 | 13.03 | 402.24 |  |
|  | 标线 | 白色热熔标线(人行横道实线) | m | 276.20 | 17.39 | 4803.12 |  |
|  | 标线 | 白色热熔标线(路侧停车位标线) | m | 525.80 | 4.35 | 2287.23 |  |
|  | 标线 | 白色热熔标线(车辆停放定向标识标线) | m2 | 2.72 | 66.03 | 179.60 |  |
|  | 标记 | 路面非机动车标示，具体做法详见施工图 | 个 | 4 | 297.08 | 1188.32 |  |
|  | 标记 | “车让人”标示，具体做法详见施工图 | 个 | 3 | 46.21 | 138.63 |  |
|  | 标记 | 标记 箭头 直行（6m）热熔型 | 个 | 4 | 144.99 | 579.96 |  |
|  | 标记 | 标记 箭头 直行转弯（6m）热熔型 | 个 | 1 | 351.21 | 351.21 |  |
|  | 标记 | “停”标示， | 个 | 1 | 73.42 | 73.42 |  |
|  | 标记 | 人行横道菱形预告标识线（1*2.5 ）热熔型， | 个 | 4 | 44.24 | 176.96 |  |
|  | 标记 | 禁停简化网状线，具体做法详见施工图 | m2 | 49.60 | 66.03 | 3275.09 |  |
|  | 标记 | 禁停网状线（黄色）， | m2 | 35.73 | 66.03 | 2359.25 |  |
|  | 金属栏杆 | 机非隔离栏杆：H700mm 扁钢柱，直径100*100mm壁厚2mm镀锌钢管上下横档，直径65*38mm壁厚1.5mm镀锌钢管，竖档，直径10*78mm壁厚1.2mm镀锌钢管所有热镀锌钢静电喷涂， | m | 30.00 | 130.80 | 3924.00 |  |
|  | 标志板 | 禁止停车标志：八边形、直径80cm，2mm厚铝合金板，表面贴二级反光膜。 | 块 | 1 | 1095.85 | 1095.85 |  |
|  | 标志板 | 指路标志：圆形、直径80cm，2mm厚铝合金板，表面贴二级反光膜。 | 块 | 1 | 333.70 | 333.70 |  |
|  | 标志板 | 3000*1800标志，3mm铝合金板，一面GB/T18833-2012标准V类反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 4634.05 | 4634.05 |  |
|  | 标志板 | 1700*750标志，3mm铝合金板，一面GB/T18833-2012标准V类反光膜，抱箍连接。 | 块 | 4 | 1220.91 | 4883.64 |  |
|  | 标杆 | φ89*4.5*3650单柱标杆，以上构件全镀锌，紧固件镀锌量350g/m2，其他构件600g/m2基础：1000*800*1000mmC25砼基础（含土方、预埋件、模板、钢筋等一切费用） | 根 | 1 | 1155.70 | 1155.70 |  |
|  | 标杆 | φ89*4.5*2200单柱标杆，以上构件全镀锌，紧固件镀锌量350g/m2，其他构件600g/m2基础：600*600*800mmC25砼基础（含土方、预埋件、模板、钢筋等一切费用） | 根 | 4 | 923.41 | 3693.64 |  |
|  | 标杆 | 1、φ219X10*7300镀锌钢管立柱，φ159X8*4000/540镀锌钢管横梁， 2、基础：2000*1200*1600mmC25砼基础+10cmC10细石混凝土垫层+20cm片石夯实； 3、含土方、钢筋、法兰、接地棒、模板制作安装； 4、紧固件镀锌量350g/m2，其他构件600g/m2 | 根 | 1 | 11442.47 | 11442.47 |  |
|  | 行车、行人干扰及交通导行增加 | 交通协管费 | 项 | 1 | 54500.00 | 54500.00 |  |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 | 各投标单位根据施工方案自行考虑 | 项 | 1 | 22675.56 | 22675.56 |  |
|  | 沿街临时围挡 | 沿街临时围挡，一次性包干 | 项 | 1 | 3270.00 | 3270.00 |  |
|  | 挖一般土方 | 1、路基及清表土方开挖，土方类别及挖深：根据现场勘踏并结合施工图自行确定 | m3 | 200.00 | 4.82 | 964.00 |  |
|  | 回填方 | 1.原土回填 夯实 | m3 | 50.00 | 10.95 | 547.50 |  |
|  | 余方弃置 | 1、废土外运消纳，运距自行考虑 | m3 | 150.00 | 94.08 | 14112.00 |  |
|  | 墙面喷刷涂料 | 实体围墙翻新 1、凿除原有围墙墙面乳胶漆及抹灰 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3、刮防水腻子两道 4、浅灰色真石漆面层（5mm沥青勾缝） 5、围墙正反两面做法相同 | m | 82.00 | 811.13 | 66512.66 |  |
|  | 墙面喷刷涂料 | 虚体围墙翻新 1、凿除原有围墙墙面乳胶漆及抹灰 2、20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3、刮防水腻子两道 4、浅灰色真石漆面层（5mm沥青勾缝） 5、围墙正反两面做法相同 | m | 102.50 | 202.77 | 20783.93 |  |
|  | 景墙 | 104国道形象标识 H=500 1、100*300*800芝麻灰花岗岩光面，边缘倒圆R=10，弧形段需定制 2、20厚芝麻灰花岗岩光面侧贴 3、30厚1：2.5水泥砂浆 4、200*100*50水泥标准砖墙； 5、100厚C15混凝土垫层,含模板； 6、100厚碎石垫层； 7、夯实土壤 夯实度≥0.94； 8、设置一道防潮层； 9、LED灯带10W/m：LED节能灯 Ra≥60 色温≤5000K 灯具的效能≥90lm/W IP65 AC220V 10、切割线槽、铝灯槽、亚克力透光板 | m | 21.24 | 723.18 | 15360.34 |  |
|  | 景墙 | 104国道形象标识 H=800 1、100*300*800芝麻灰花岗岩光面，边缘倒圆R=10，弧形段需定制 2、20厚芝麻灰花岗岩光面侧贴 3、30厚1：2.5水泥砂浆 4、200*100*50水泥标准砖墙； 5、100厚C15混凝土垫层,含模板； 6、100厚碎石垫层； 7、夯实土壤 夯实度≥0.94； 8、设置一道防潮层； 9、LED灯带10W/m：LED节能灯 Ra≥60 色温≤5000K 灯具的效能≥90lm/W IP65 AC220V 10、具体做法详见图纸。 切割线槽、铝灯槽、亚克力透光板 | m | 19.42 | 904.77 | 17570.63 |  |
|  | 景墙 | 104国道形象标识 H=1000 1、100*300*800芝麻灰花岗岩光面，边缘倒圆R=10，弧形段需定制 2、20厚芝麻灰花岗岩光面侧贴 3、30厚1：2.5水泥砂浆 4、200*100*50水泥标准砖墙； 5、100厚C15混凝土垫层,含模板； 6、100厚碎石垫层； 7、夯实土壤 夯实度≥0.94； 8、设置一道防潮层； 9、LED灯带10W/m：LED节能灯 Ra≥60 色温≤5000K 灯具的效能≥90lm/W IP65 AC220V 10、切割线槽、铝灯槽、亚克力透光板 | m | 14.56 | 989.00 | 14399.84 |  |
|  | 有机玻璃字 | 104国道形象标识 ‘万’‘祥’‘路’广告字，H=1150mm B=100mm ， (名称由业主自定),方正大黑简体 米色亚克力透光板，10mm厚咖色不锈钢包边。 | 个 | 3 | 484.56 | 1453.68 |  |
|  | 有机玻璃字 | 104国道形象标识 ‘WAN XIANG LU’广告字，H=680mm B=100mm 广告字 (名称由业主自定),方正大黑简体 米色亚克力透光板，10mm厚咖色不锈钢包边。 | 个 | 10 | 249.77 | 2497.70 |  |
|  | 翻卡小品 | 兴隆路形象标识 翻卡小品 1、5厚Φ30热镀锌圆钢立柱 2、由多个400*300*1.5厚不锈钢组成，镀锌钢固定卡扣，附带翻转固定卡扣，正面街景实景图，背面青色漆面 3、30厚1:3水泥砂浆防水腻子两道、白色面漆两道 4、框架柱：1200*300 C30钢筋砼框架柱 5、框架梁：650*300 C30钢筋砼框架 6、基础梁：400*300 C30钢筋砼基础 7、基础：500厚C30钢筋砼基础； 8、垫层：100厚C15素砼基础； 9、150厚碎石垫层； 10、素土夯实（系数≥94%）； 11、含钢筋、模板。 | 项 | 1 | 45963.51 | 45963.51 |  |
|  | 小品三 | B区 小品三，总长12750mm，由四个构件组成 1、构件一由3mm厚不锈钢制作，制作时边缘里退1100mm； 2、构件二由3mm厚不锈钢（橘黄色）造型方框，成品采购； 3、构件三由3mm厚不锈钢（蓝色）造型方框，成品采购； 4、构件四由3mm厚不锈钢（橘色）造型方框，成品采购； 5、小品需满足坐凳的使用功能，小品需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 19460.86 | 19460.86 |  |
|  | 小品五 | B区 小品五，总长37800mm 1、艺术字体两组，H=350,100厚立体字（不锈钢）3mm厚不锈钢（橘黄色漆面）； 2、主体，由3mm厚不锈钢制作，外喷涂橘黄色漆面，内部构架由专业厂家二次深化设计安装； 3、成品花箱三个，橘黄色涂料地坪漆同小品五构件颜色 4、小品需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 20267.46 | 20267.46 |  |
|  | 小品六 | B区 小品六，总长9300mm 1、艺术字体两组，立体字，H=310,厚度80mm（内置LED灯）透明亚克力立体字，黄色不锈钢1.5mm厚10mm宽包边； 2、字体架由3mm厚造型不锈钢（橙色漆面）制作立面布置1.5mm 白色镂空不锈钢(正反面均布置，边缘内退50mm)孔径D=10mm，孔中心距20mm 3、屋架由3mm厚造型不锈钢（橙色漆面），□40×20×1.5厚不锈钢，□20×20×1.5厚不锈钢，□20×20×1.5厚不锈钢 ，□20×20×1.5厚不锈钢，□60×150×2.5厚不锈钢制 4、左右涂刷橙色丙烯酸地坪漆（同构件颜色）； 5、小品需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 13620.64 | 13620.64 |  |
|  | 吧台及座凳 | 由吧台和座凳组成 1、座凳：底部100x100x5厚热镀钢板 2M8膨胀螺栓固定，法兰盖：1.2厚不锈钢拉丝面，浅黄色烤漆饰面，Φ50X3厚热镀锌圆管，浅黄色烤漆饰面，40x40x3厚热镀锌方通，坐凳面：1.2厚不锈钢拉丝面，浅黄色烤漆饰面； 2、吧台：结构由40x70x3厚热镀锌方通制作，吧台面：1.2厚不锈钢拉丝面，浅黄/白色烤漆饰面，由%%C50X3厚热镀锌圆管，浅黄色烤漆饰面做台面支撑； 3、立面制作1.2厚白色不锈钢穿孔板，孔径D=10,孔中心距20； 4、小品由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 2799.12 | 2799.12 |  |
|  | 小品一 | 小品一，总长7014mm 1、艺术字体两组，立体字H=280，厚度400mm（内置LED灯）透明亚克力立体字，黄色不锈钢1.5mm厚10mm宽包边； 2、立面制作1.5mm 白色镂空不锈钢(正反面均布置，内退50mm)孔径D=10mm，孔中心距20mm； 3、主体，由3mm厚不锈钢制作，外喷涂橘黄色漆面，内部构架由专业厂家二次深化设计安装； 4、小品需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 21643.04 | 21643.04 |  |
|  | 小品二 | 小品二，总长7126mm 1、由'WANQUAN'七个组成的玻璃钢字体座凳； 2、其中W为橘黄色，A为黄色，N为蓝色，Q为橘黄色，U为蓝色，A为蓝色，N为蓝色； 3、座凳边缘倒圆，均为成品采购 4、小品需满足坐凳的使用功能，需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 2 | 16883.01 | 33766.02 |  |
|  | 小品三 | 小品三，总长12750mm，由四个构件组成 1、构件一由3mm厚不锈钢制作，制作时边缘里退1100mm； 2、构件二由3mm厚不锈钢（橘黄色）造型方框，成品采购； 3、构件三由3mm厚不锈钢（蓝色）造型方框，成品采购； 4、构件四由3mm厚不锈钢（橘色）造型方框，成品采购； 5、小品需满足坐凳的使用功能，小品需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 19460.86 | 19460.86 |  |
|  | 小品七 | 小品七，总长12050mm 1、艺术字体两组，立体字H=310，厚度400mm（内置LED灯）透明亚克力立体字，黄色不锈钢1.5mm厚10mm宽包边； 2、立面制作1.5mm 白色镂空不锈钢(正反面均布置，内退50mm)孔径D=10mm，孔中心距20mm； 3、主体，由3mm厚不锈钢制作，外喷蓝色漆面，内部构架由专业厂家二次深化设计安装； 4、小品需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 20662.04 | 20662.04 |  |
|  | 小品八 | 小品八，总长10757mm 1、艺术字体一组，立体字H=350，厚度400mm（内置LED灯）透明亚克力立体字，黄色不锈钢1.5mm厚10mm宽包边； 2、立面制作1.5mm 白色镂空不锈钢(正反面均布置，内退50mm)孔径D=10mm，孔中心距20mm； 3、主体，由3mm厚不锈钢制作，外喷黄色漆面，内部构架由专业厂家二次深化设计安装； 4、小品需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 14790.21 | 14790.21 |  |
|  | 拆除人行道 | 拆除人行道板 装车、外运、消纳。 | m2 | 1236.02 | 12.49 | 15437.89 |  |
|  | 园路 | 1、300*600*50芝麻黑（荔枝面）线条（尺寸规格参平面图） 2、30厚1:3水泥砂浆 3、现状混凝土路面（路面凿毛） | m2 | 180.13 | 365.21 | 65785.28 |  |
|  | 园路 | 1、300*600*50芝麻灰（荔枝面）工字铺（尺寸规格参平面图） 2、30厚1:3水泥砂浆 3、现状混凝土路面（路面凿毛） | m2 | 667.96 | 365.21 | 243945.67 |  |
|  | 园路 | 1、400*600*50芝麻黑（荔枝面）收边（尺寸规格参平面图） 2、30厚1:3水泥砂浆 3、现状混凝土路面（路面凿毛） | m2 | 89.20 | 365.21 | 32576.73 |  |
|  | 路牙铺设 | 1、1000*500*150芝麻灰火烧面花岗岩侧石，30厚1:2.5水泥砂浆 2、现状侧石拆除 | m | 143.58 | 79.43 | 11404.56 |  |
|  | 园路 | 素土夯实（系数≥94%） | m2 | 10.00 | 6.96 | 69.60 |  |
|  | 土工布铺设 | 防草布铺设 | m2 | 10.00 | 8.37 | 83.70 |  |
|  | 砂砾石 | φ3-5mm灰色砾石，厚度80-100 | m2 | 10.00 | 61.08 | 610.80 |  |
|  | 隔跟带 | 采用100mmPE隔根带 | m | 17.00 | 65.40 | 1111.80 |  |
|  | 小品一 | 小品一，总长7014mm 1、艺术字体两组，立体字H=280，厚度400mm（内置LED灯）透明亚克力立体字，黄色不锈钢1.5mm厚10mm宽包边； 2、立面制作1.5mm 白色镂空不锈钢(正反面均布置，内退50mm)孔径D=10mm，孔中心距20mm； 3、主体，由3mm厚不锈钢制作，外喷涂橘黄色漆面，内部构架由专业厂家二次深化设计安装； 4、小品需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 21643.04 | 21643.04 |  |
|  | 小品二 | 小品二，总长7126mm 1、由'WANQUAN'七个组成的玻璃钢字体座凳； 2、其中W为橘黄色，A为黄色，N为蓝色，Q为橘黄色，U为蓝色，A为蓝色，N为蓝色； 3、座凳边缘倒圆，均为成品采购 4、小品需满足坐凳的使用功能，需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 2 | 16883.01 | 33766.02 |  |
|  | 小品三 | 小品三，总长12750mm，由四个构件组成 1、构件一由3mm厚不锈钢制作，制作时边缘里退1100mm； 2、构件二由3mm厚不锈钢（橘黄色）造型方框，成品采购； 3、构件三由3mm厚不锈钢（蓝色）造型方框，成品采购； 4、构件四由3mm厚不锈钢（橘色）造型方框，成品采购； 5、小品需满足坐凳的使用功能，小品需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 19460.86 | 19460.86 |  |
|  | 小品四 | 小品四，总长12010mm，由三个构件组成 1、座凳面布制□40×40×3 镀锌方管（黑色氟碳漆），□60×60×4 镀锌方管（黑色氟碳漆）龙骨； 2、柱脚分别布置□60×500×5 镀锌方管（黑色氟碳漆），柱脚，□40×40×3 镀锌方管（黑色氟碳漆），柱脚，□40×40×3 镀锌方管（黑色氟碳漆），柱脚，□60×500×5 镀锌方管（黑色氟碳漆），柱脚，□60×500×5 镀锌方管（黑色氟碳漆），柱脚，□40×40×3 镀锌方管（黑色氟碳漆），柱脚，□40×40×3 镀锌方管（黑色氟碳漆），柱脚，□60×500×5 镀锌方管（黑色氟碳漆），柱脚，□60×60×4 镀锌方管（黑色氟碳漆），凳面龙骨； 3、座凳侧立面布置，□60×500×5 H=400镀锌方管（黑色氟碳漆），柱脚（同凳面龙骨衔接），50×120菠萝格防腐木，留缝7； 4、座凳内布置，□40×40×3 镀锌方管（黑色氟碳漆），□60×60×4 镀锌方管（黑色氟碳漆），□40×40×3 镀锌方管（黑色氟碳漆），□40×40×3 镀锌方管（黑色氟碳漆） 5、镀锌方管布置间距由专业厂家二次深化设计，小品需满足坐凳的使用功能。 | 项 | 1 | 34938.86 | 34938.86 |  |
|  | 小品五 | 小品五，总长37800mm 1、艺术字体两组，H=350,100厚立体字（不锈钢）3mm厚不锈钢（橘黄色漆面）； 2、主体，由3mm厚不锈钢制作，外喷涂橘黄色漆面，内部构架由专业厂家二次深化设计安装； 3、成品花箱三个，橘黄色涂料地坪漆同小品五构件颜色 4、小品需由专业厂家二次深化设计安装。 | 项 | 1 | 20267.46 | 20267.46 |  |
|  | 外脚手架 | 外墙脚手架 高度7m以内 | m2 | 50.64 | 25.37 | 1284.74 |  |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 | 机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 11348.12 | 11348.12 |  |
|  | 排水、降水 | 排水、降水 | 项 | 1 | 1176.00 | 1176.00 |  |
|  | 整理绿化用地 | 整平、施基肥及翻耕。在清除了杂草、杂物及压实后的地面应作起高填低的平整。表面无坑洼,边缘要低于路面或道牙3-5cm。平整后撒施基肥,施肥后进行1次约30cm深的耕翻,使肥与土充分混匀,起到既提高土壤养分,又使土壤疏松、通气好的作用，根据现场勘踏并结合施工图自行确定，结算按实调整。 | m2 | 929.00 | 7.79 | 7236.91 |  |
|  | 种植土回（换）填 | 黄泥种植土，根据现场勘踏并结合施工图自行确定，结算按实调整。 | m3 | 278.70 | 84.89 | 23658.84 |  |
|  | 绿地起坡造型 | 绿地起坡造型机械起坡，根据现场勘踏并结合施工图自行确定，结算按实调整。 | m3 | 139.35 | 36.65 | 5107.18 |  |
|  | 点风景石 | 小石头 采用当地桐庐石,大小组合,2、3块为一组,以效果为主,大石头为长为120cm以内,宽为80cm,高度为100cm以内,小石头为长为80cm以内,宽为60cm,高度为50cm以内 | t | 15.000 | 526.09 | 7891.35 |  |
|  | 栽植灌木 | 金边小蜡 H≥120 P≥120 株型圆整,不脱脚，养护期一年 | 株 | 4 | 75.07 | 300.28 |  |
|  | 栽植灌木 | 无刺构骨球 H≥120 P≥120 株型圆整,不脱脚，养护期一年 | 株 | 3 | 132.29 | 396.87 |  |
|  | 栽植灌木 | 海桐球 H≥150 P≥150 株型圆整饱满,不脱脚，养护期一年 | 株 | 1 | 321.11 | 321.11 |  |
|  | 栽植灌木 | 茶梅球 H≥150 P≥150 株型圆整,不脱脚，养护期一年 | 株 | 1 | 1282.49 | 1282.49 |  |
|  | 栽植灌木 | 无刺构骨球1 H≥150 P≥150 株型圆整,不脱脚，养护期一年 | 株 | 2 | 195.22 | 390.44 |  |
|  | 栽植灌木 | 龙舌兰 H≥100 P≥80 株型圆整饱满,不脱脚，养护期一年 | 株 | 6 | 57.64 | 345.84 |  |
|  | 栽植色带 | 比利时杜鹃 H=30 P=40 49株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 40.50 | 886.13 | 35888.27 |  |
|  | 栽植色带 | 蓝花鼠尾草 H=40 P=30 49株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 40.00 | 242.07 | 9682.80 |  |
|  | 栽植色带 | 晒金珊瑚 H=40 P=40 49株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 20.00 | 555.09 | 11101.80 |  |
|  | 栽植色带 | 麦冬 H=20 P=20 81株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 570.00 | 395.77 | 225588.90 |  |
|  | 栽植色带 | 大花栀子 H=25 P=25 64株/M2，小毛球，养护期一年 | m2 | 22.00 | 367.63 | 8087.86 |  |
|  | 栽植色带 | 细叶萼距花 H=25 P=25 64株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 29.00 | 389.64 | 11299.56 |  |
|  | 栽植色带 | 常夏石竹 H=20 P=20 64株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 2.00 | 328.07 | 656.14 |  |
|  | 栽植色带 | 银叶菊 H=20 P=30 64株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 3.00 | 360.33 | 1080.99 |  |
|  | 栽植攀缘植物 | 藤本月季 L=200cm P≥25 49株/M2，蔓长2m,安吉拉、滕彩虹、蓝色阴雨、王妃,密植混种,养护期一年 | 株 | 94 | 3015.87 | 283491.78 |  |
|  | 栽植攀缘植物 | 爬山虎 L=200cm P≥25 49株/M2，蔓长2m,养护期一年 | 株 | 94 | 884.81 | 83172.14 |  |
|  | 栽植色带 | 夏鹃 H=40 P=30 49株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 6.00 | 482.67 | 2896.02 |  |
|  | 栽植色带 | 茶梅 H=40 P=30 49株/M2，三年生及以上苗,小毛球，养护期一年 | m2 | 4.00 | 414.26 | 1657.04 |  |
|  | 栽植色带 | 花叶艳山姜 H=60 P=30 49株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 1.50 | 348.98 | 523.47 |  |
|  | 栽植色带 | 黄金菊 H=30 P=30 49株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 9.00 | 315.12 | 2836.08 |  |
|  | 栽植色带 | 野牡丹 H=30 P=30 64株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 4.00 | 360.33 | 1441.32 |  |
|  | 栽植灌木 | 造型女贞 H≥250 P≥200 胸径18cm,造型精品苗,10个球以上,叶团紧簇饱满，养护期一年 | 株 | 2 | 476.53 | 953.06 |  |
|  | 栽植灌木 | 龙舌兰 H≥100 P≥80 株型圆整饱满,不脱脚，养护期一年 | 株 | 6 | 57.64 | 345.84 |  |
|  | 栽植灌木 | 茶梅球 H≥150 P≥150 株型圆整,不脱脚，养护期一年 | 株 | 3 | 1282.49 | 3847.47 |  |
|  | 栽植灌木 | 无刺构骨球 H≥120 P≥120 株型圆整,不脱脚，养护期一年 | 株 | 7 | 132.29 | 926.03 |  |
|  | 栽植灌木 | 细叶芒 H≥120 P≥120 株型圆整,不脱脚，养护期一年 | 株 | 5 | 40.73 | 203.65 |  |
|  | 铺种草皮 | 满植马尼拉草坪,秋季追播一季 黑麦草草籽,10g/㎡,满植,不露土，养护期一年 | m2 | 51.00 | 35.44 | 1807.44 |  |
|  | 栽植色带 | 常夏石竹 H=20 P=20 64株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 5.00 | 328.07 | 1640.35 |  |
|  | 栽植色带 | 茶梅 H=40 P=30 49株/M2，三年生及以上苗,小毛球，养护期一年 | m2 | 27.00 | 414.26 | 11185.02 |  |
|  | 栽植色带 | 大花栀子 H=25 P=25 64株/M2，小毛球，养护期一年 | m2 | 16.00 | 367.63 | 5882.08 |  |
|  | 栽植色带 | 蓝花鼠尾草 H=40 P=30 49株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 7.00 | 242.07 | 1694.49 |  |
|  | 栽植色带 | 野牡丹 H=30 P=30 64株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 5.00 | 360.33 | 1801.65 |  |
|  | 栽植色带 | 细叶萼距花 H=25 P=25 64株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 27.00 | 389.64 | 10520.28 |  |
|  | 栽植色带 | 佛甲草 H=20 P=20 81株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 6.00 | 715.56 | 4293.36 |  |
|  | 栽植色带 | 夏鹃 H=40 P=30 49株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 25.00 | 482.67 | 12066.75 |  |
|  | 栽植色带 | 黄金菊 H=30 P=30 49株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 7.00 | 315.12 | 2205.84 |  |
|  | 栽植色带 | 银叶菊 H=20 P=30 64株/M2，成品大杯苗，养护期一年 | m2 | 2.00 | 360.33 | 720.66 |  |
|  | 树木支撑架 | 四脚桩 | 株 | 50 | 61.23 | 3061.50 |  |
|  | 草绳绕树干 | 45cm以内 | 株 | 50 | 34.19 | 1709.50 |  |
|  | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：自行考虑 2、挖土深度2.0m以内。 | m3 | 340.08 | 15.45 | 5254.24 |  |
|  | 回填方 | 原土回填，密实度按设计要求 | m3 | 91.48 | 24.98 | 2285.17 |  |
|  | 余方弃置 | 余土弃置及消纳（运距自行考虑） | m3 | 248.60 | 67.35 | 16743.21 |  |
|  | 塑料管 | 1、管材：HDPE缠绕管（B型），环刚度≥8KN/m2； 2、规格：D200，采用弹性橡胶圈密封柔性接口； 3、15cm厚片石灌砂垫层、10cm厚砂夹石垫层、5cm厚中粗砂垫层、中粗砂沟槽回填至管顶15cm以内及35cm厚砂砾回填； 4、闭水试验。 | m | 109.00 | 461.11 | 50260.99 |  |
|  | 塑料管 | 1、管材：HDPE缠绕管（B型），环刚度≥8KN/m2； 2、规格：D300，采用弹性橡胶圈密封柔性接口； 3、15cm厚片石灌砂垫层、10cm厚砂夹石垫层、5cm厚中粗砂垫层、中粗砂沟槽回填至管顶15cm以内及35cm厚砂砾回填； 4、闭水试验。 | m | 8.30 | 645.98 | 5361.63 |  |
|  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：自行考虑 2、挖土深度2.0m以内。 | m3 | 73.87 | 15.45 | 1141.29 |  |
|  | 回填方 | 原土回填，密实度按设计要求 | m3 | 10.21 | 24.98 | 255.05 |  |
|  | 余方弃置 | 余土弃置及消纳（运距自行考虑） | m3 | 63.66 | 67.35 | 4287.50 |  |
|  | 雨水口 | 单篦式雨水口970mm*760mm,平均高度1.75m，采用花岗岩雨水井盖，详见设计图纸，含模板钢筋。 | 座 | 9 | 1340.56 | 12065.04 |  |
|  | 井字架 | 1、钢管工程 井深2m以内 | 座 | 17 | 144.70 | 2459.90 |  |
|  | 大型机械设备进出场及安拆 | 自行考虑 | 项 | 1 | 5422.64 | 5422.64 |  |
|  | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：自行考虑 2、挖土深度2.0m以内。 | m3 | 96.75 | 16.12 | 1559.61 |  |
|  | 回填方 | 原土回填，密实度按设计要求 | m3 | 87.00 | 26.11 | 2271.57 |  |
|  | 余方弃置 | 余土弃置及消纳（运距自行考虑） | m3 | 9.75 | 68.36 | 666.51 |  |
|  | 配管 | 地埋敷设SC32 | m | 188.50 | 20.77 | 3915.15 |  |
|  | 配管 | 地埋敷设SC20 | m | 210.00 | 13.78 | 2893.80 |  |
|  | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设VV-3*4 | m | 189.50 | 8.48 | 1606.96 |  |
|  | 电缆 | 铜芯电力电缆敷设VV-3*2.5 | m | 78.62 | 7.27 | 571.57 |  |
|  | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 8 | 177.32 | 1418.56 |  |
|  | 配线 | 管内穿线BYJ-3*2.5 | m | 360.00 | 4.60 | 1656.00 |  |
|  | 景观照明灯 | 投光灯18W： LED节能灯 Ra≥60 色温≤5000K 灯具的效能≥90lm/五色灯源 | 套 | 12 | 237.61 | 2851.32 |  |

▲本项目单价折扣率，供应商的报价须在控制综合单价（综合单价包含税金、管理费、规费及运保、安全施工、招标代理费等全费用单价)基础上进行折扣，所有服务单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价折扣率。

▲工程量按具体施工数量及实际施工内容结算。

▲拟派项目负责人要求：具有市政工程专业注册二级建造师证书，并有有效期内的项目经理安全生产考核合格证书（B类），须提供相关证书复印件、近6个月内任意连续2个月在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。若未按要求提供，做无效标处理。

- 三、承包内容

1、质保期

1.1 质量保证期2年（采购内容中有明确的除外）。

1.2 中标供应商在接到采购人通知后按采购人的技术要求施工并完成施工。

1.3 中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的质保期二年。

2、施工地点及时间：本项目施工地点为平阳县万全镇，中标供应商在接到采购人通知后按采购人的技术要求施工，中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成工作。

3、办公管理处：本项目中标供应商须在平阳县内本地有办公管理处。供应商中标后若在平阳县内没有办公管理处，须在签订中标合同后15个工作日内在平阳县内设立针对本项目的办公管理处（租赁房屋），否则采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还。

4、施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

5、服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将向采购人支付3000元/次违约金（在工程进度款中扣除）。若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

6、因中标供应商安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予500-5000元的罚款（从工程进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

7、在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金。由中标供应商承担违约责任，并另行赔偿采购人全部损失。

8、投标供应商在投标文件中说明提供的服务计划。

- 四、其他要求及说明

- 1、投标报价

投标人认为为完成本招标文件规定的工程承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

发生不可抗力的因素造成中标供应商直接损失的费用，经鉴定核准，采购人酌情予以一定补偿。但属于中标供应商可以预见、预防，而中标供应商预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由中标供应商承担。

- 2、承包期限：1年，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准。

- 3、结算方式

3.1履约保证金：合同签订后7个工作日内中标供应商应当向采购人以转账或汇票或保函等非现金方式提供合同金额1%作为履约保证金。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

3.2支付方式和时间：

付款方式（具体按财政资金拨款情况或按实际签订的合同约定（须符合浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定）：

（1）签订合同后七个工作日，中标供应商向采购人提供合同价的1%作为履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式），采购人向供应商支付合同价的20%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；

（2）正式开工后在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给采购人，经采购人核实认可后，支付该月完成工程量85%的进度款（预付款同比例扣回）；当本项目进度款支付至合同总价的85%时，将停止支付进度款，待中标供应商完成合同约定全部内容后支付至合同总价的90%；本项目履约验收完成并结算完成后，支付至合同总价的100%，并无息退还履约保证金。

- 4、现场条件

4.1 此次招标所涉及的人员食宿和作业工具、服装等均由承包单位自行负责解决。此次招标所涉及的人员全部由中标供应商自行负责解决。

4.2 作业工具的临时停放由承包单位负责。

- 5、其他要求及说明

5.1、中标供应商在承包期内，未经采购单位的同意，不得变换项目负责人，如若不能兑现，视同违约处理。

5.2、员工劳动保障

（1）必须与员工签订书面劳动合同，招收人员在主管部门备案。

（2）执行《劳动法》、《劳动合同法》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。

5.3、 在保证服务质量与最精简优化人员配备的前提下，实行费用包干。

5.4、 招标人提供的各种设备、设施、工具，投标供应商应安全、规范使用。除正常使用折旧外，投标供应商应保证各设备、设施、工具的完好性，如有非正常损坏或遗失，投标供应商应照价赔偿。

5.5、 所有人员的服装费用由投标供应商自行负责配备，分类统一着装，但服装样式需经招标人核准。

5.6、中标供应商必须节约用水、用电、用汽、用油，并严格按招标文件要求提供各种工作报表，如果未按要求提供工作报表一次，则扣罚当月进度款的10%。

5.7、 中标供应商必须对下属服务人员严格管理，如发现服务人员有赌博、滋事、扰乱治安、偷盗物资、拿一次性消耗品回家等情况，发现一次则扣罚当月进度款的10%。

- 第三部分  供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本项目包干。供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。▲

5、本次采购预算（最高限价）为366.73万元人民币，供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。▲

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

8、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

9、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。），投标供应商应属于招标文件中明确的行业所对应的中小企业，否则按照资格审查不予通过处理。

- 二、供应商资格要求

按采购公告要求

- 三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

- 四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 响应文件组成内容 |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。 | 无 |  |
| 2 | 供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件 | 有 |  |
| 3 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件） | 有 |  |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的中型企业、小型企业、微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。（格式见附件） | 有 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 供应商自评分指引表（自拟） |  | 无 |
| 3 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  | 有 |
| 4 | ▲磋商函 |  | 有 |
| 5 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  | 有 |
| 6 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 7 | 供应商2021年以来类似业绩证明（业绩证明须提供合同及中标通知书复印件）(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 8 | 拟派项目团队成员(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 9 | 拟投入设备与设施 |  | 有 |
| 10 | 施工组织设计 |  | 有 |
| 11 | 项目进场计划与承诺 |  | 有 |
| 12 | 售后服务保障 |  | 有 |
| 11 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  | 有 |
| 12 | 质量服务承诺书 |  | 有 |
| 13 | 诚信投标承诺书 |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  | 有 |
| 备注说明 |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费     36000元。

- 第四部分 政府采购政策功能相关说明

- 一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠政策。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 第五部分 合同条款

万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目采购合同

采购人：平阳县万全镇人民政府 (以下简称甲方)

中标供应商:                (以下简称乙方)

年    月    日，平阳县万全镇人民政府以竞争性磋商方式对万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经平阳县万全镇人民政府 (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 修复范围:

- 万全镇万祥路是平阳县万全镇企业服务中心、时尚家居潮流馆的主要通行路段，日常客商流通较为频繁，为进一步完善配套设施，优化城市路网结构，提升城市面貌，现需对万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目采购。

- 具体内容:

1、施工地点及时间：本项目施工地点为平阳县万全镇，中标供应商在接到采购人通知后按采购人的技术要求施工，中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成工作。

2、办公管理处：本项目中标供应商须在平阳县内本地有办公管理处。供应商中标后若在平阳县内没有办公管理处，须在签订中标合同后15个工作日内在平阳县内设立针对本项目的办公管理处（租赁房屋），否则采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还。

3、施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

4、服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将向采购人支付3000元/次违约金（在工程进度款中扣除）。若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

5、因中标供应商安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予500-5000元的罚款（从工程进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

6、在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金。由中标供应商承担违约责任，并另行赔偿采购人全部损失。

7、投标供应商在投标文件中说明提供的服务计划。

- 三、承包期限：1年，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准。保期为2年，验收验收之日起算。

- 四、合同价款及付款方式

- 1、合同价款：

预算金额：                              折扣率：

合同价款报价应包括为完成本项目所提供完整的服务费用、劳务、运输、装卸、仓储、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、就位、施工、检验、测试、项目验收、通过验收等费用、企业成本（包括人员工资、食宿费、差旅费、办公费、保险费、综合管理费等）及利润、税金、质保期内的质量保证、采购代理服务费等完成项目完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任，采购人不再另外支付其他费用。

本项目单价折扣率，供应商的报价须在控制综合单价（综合单价包含税金、管理费、规费及运保、安全施工、招标代理费等全费用单价)基础上进行折扣，所有服务单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价折扣率。工程量按具体施工数量及实际施工内容结算。

- 2、付款方式（具体按财政资金拨款情况或按实际签订的合同约定（须符合浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定）:

- （1）签订合同后七个工作日，中标供应商向采购人提供合同价的1%作为履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式），采购人向供应商支付合同价的20%作为预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。）；

- （2）正式开工后在每月25日前将该月已完工程量及进度款报表提供给采购人，经采购人核实认可后，支付该月完成工程量85%的进度款（预付款同比例扣回）；当本项目进度款支付至合同总价的85%时，将停止支付进度款，待中标供应商完成合同约定全部内容后支付至合同总价的90%；本项目履约验收完成并结算完成后，支付至合同总价的100%，并无息退还履约保证金。

- 五、双方权责

1、乙方必须严格遵守国家关于工程建设有关管理规定，不得把本土转包给其他施工企业，修复负责人不得变更，若变更须经业主同意。

2、甲方有权指导、监督、检查乙方修复工作，乙方必须服从甲方管理。

3、甲方支持乙方从事正常的修复工作，尽可能为乙方的工作创造便利条件。

4、乙方应自行解决有关物资、器材、设备、仓库、堆场等，全体人员须统一穿工作服上岗。

5、乙方要努力提高管理水平，逐步提高科技含量、提高工人素质。

6、乙方做好职工的安全生产意识教育，处理好劳动关系，如发生意外、人员伤亡事故，不管是乙方职工还是第三者，均与甲方无涉。

7、乙方做的不到位的地方，经甲方三次书面警告，还是没有明显改善，业主方可以单方取消修复合同；如乙方在规定的时间内未提供业主所需的相关资料，视为合同自动终止。

- 六、其他事项

1、一线职工、项目负责人、技术员管理人员在承包期内意外险由乙方一次性投保五险和意外险，在签订合同一个月内提供保险材料有关复印件。

2、乙方指派    为项目负责人，全面负责修复工作，甲方指派     监督乙方修复工作，帮助乙方做好修复过程中的协调与联系工作，确保修复工作的顺利进行，并负责签署合同外的工程联系单。

3、如遇不可抗力的自然灾害造成的损失由甲方负责，对赶工期等措施费用均由乙方负责。

4、仓储与堆场自行解决。

5、补充：

1）投入设备：中标后，采购人有权去现场核实投标时中标供应商承诺拟投入设备的真实性，若无法提供设备，则有权解除合同，并扣除其履约保证金及并对中标供应商处以中标合同金额10%的罚款。

2）施工条件

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工条件由中标供应商负责并承担费用。

将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：根据现状，采购人不提供施工接电接水；施工接电接水由中标供应商负责并承担费用。

3）中标供应商工作

中标供应商应按约定时间和要求，完成以下工作：

3.1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。中标供应商接到采购人修复通知后需及时赶到现场做好围护措施。

3.2）需中标供应商办理的有关施工场地交通、环保和施工噪音管理等手续：报批手续由中标供应商负责办理并承担费用，采购人予以协助。

3.3）已完工程成品保护的要求及费用承担：中标供应商负责保护完好至交付使用，费用由中标供应商承担。

3.4）施工场地清洁卫生的要求：符合平阳县文明标化工地相关规定。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

3.5）完工验收前，中标供应商必须把施工现场范围内的场地清理完毕，包括中标供应商临时设施、施工机械、建筑垃圾和多余材料等。

4）安全施工

4.1）中标供应商应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

4.2）中标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中一切安全事故（也包括因中标供应商原因引起第三者的安全事故）造成的责任和费用均由中标供应商承担。

5）材料和设备供应

5.1）采购人供应的材料设备，中标供应商派人参加清点后由中标供应商妥善保管，相应保管和配合费用由中标供应商承担；因中标供应商原因发生丢失损坏，由中标供应商负责赔偿。

5.2） 应承担的违约责任：如使用不符合要求建材，无偿返工，并承担由此造成的所有损失。

本合同一式陆份，双方各执叁份，经双方代表签字盖章后生效。

采 购 人：（公章）                    供 应 商 ：（公章）

住    所：                            住    所：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

- 第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.4法定代表人授权书

法定代表人授权书

采购人：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：              性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：       年    月    日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

### 1.5落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

【本项目专门面向中小企业】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。

#### 残疾人福利性单位声明函（如是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目（项目编号：  ）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________________________

日期：____________________________________________

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

### 2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

### 2.4磋商函

磋商函

平阳县万全镇人民政府：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：

（2）单位地址：______________________________

（3）单位组织形式

（4）法定代表人

（5）单位传真/电话号码：___________________

（6）成立或工商注册日期：

（7）实收资本：

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净    值：

6）主要负责人姓名：_

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况：

4、近三年的年营业总额：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.6商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 2.7  2021年1月1日以来的业绩证明

2021年1月1日以来的业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供，须附在商务技术投标文件中。

磋商供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期

#### 2.8（一）拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                       项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

▲提供市政工程专业注册二级建造师证书，并有有效期内的项目经理安全生产考核合格证书（B类），须提供相关证书复印件、近6个月内任意连续2个月在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明

磋商供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期

#### （二）拟投入团队（除项目负责人外）

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 工种 | 年龄 | 职称/专业年限 | 现场承担工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

磋商供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期

### 2.9拟投入设备与设施

（格式自拟）

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.10施工组织设计

（格式自拟）

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.11项目进场计划与承诺

（格式自拟）

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.12售后服务保障

（格式自拟）

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.13磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 2.14质量服务承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对  万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目（项目编号：   ）做出如下承诺。

如果我公司有幸成为万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目（项目编号：    ）的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；

二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

磋商供应商授权代表姓名职务：

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 2.15诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 三、“报价文件”格式

- 3.1 “报价文件”封面

万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

- 3.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                         招标编号：

| 项目名称 | 最高限价（元） | 折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目 | 3667300 | % |  |

▲（1）报价一览表中报价为符合采购文件要求的项目报价（含税等费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲（2）不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

▲（3）结算方式：综合单价×中标折扣率×实际数量进行结算。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

- 四、评审细则

一、报价评分20分

1、以投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×20%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分80分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合情况 | 3 | 【客观分】 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的、职业健康体系认证证书的（认证范围包含市政公用工程）且在有效期内，每个得1分，满分3分。 注：须同时提供有效证书（扫描件或复印件）及国家认证认可监督管理委员会（http：//www.cnca.gov.cn/）查询网站截图并加盖公章，否则不得分。 |
| 2 | 业绩 | 2 | 【客观分】 每提供一个2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今已完成过类似项目业绩（单个业绩服务内容须同时包含道路景观、绿化等相关服务内容）每项得1分，最高得2分。 注：须同时提供中标通知书和合同扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 3 | 拟投入团队 | 5 | 【客观分】 项目负责人： 同时具有园林类与市政公用工程专业中级及以上职称的得5分；具有园林类专业中级及以上职称的或市政公用工程专业中级及以上职称的得2分； 注：须提供相关证书复印件、近6个月内任意连续2个月在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，不提供不得分，若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。 |
|  |  | 5 | 【客观分】 拟投入团队（除项目负责人外）： 具有市政工程专业的施工员、安全员、质检员和低压电工等，每满足一名人员得1分，满分4分，同时其中有一位具备中级及以上技术职称的，加1分。合计满分5分。 注：以上人员不得兼任，须提供相关证书复印件、近6个月内任意连续2个月在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，不提供不得分，若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。 |
| 4 | 拟投入设备与设施 | 10 | 【主观分】 根据供应商提供的设备，含摊铺机、铣刨机、压路机、自卸汽车、平地机、切割机、水泥砼搅和机、挖掘机、电焊机、重型专项作业车等设施设备的完整性进行打分。 配置合理的得10分；配置比较合理的得7分；配置基本合理的得4分；个别满足要求的得2分；不提供不得分 注：以上设备机具可自有或租赁或承诺提供，投标供应商如自有设备须提供设备购买发票复印件加盖供应商公章，如租赁设备须提供设备租赁合同及设备购买发票复印件加盖供应商公章， 如设备承诺提供相关设备提供承诺书加盖供应商公章。如承诺在中标后七个工作日内根据投标文件中承诺拟投入设施设备按时足量到位，否则按违约处理。 |
| 5 | 施工组织设计 | 6 | 【主观分】 根据供应商提供的对本项目的理解、施工部署是否科学合理、与项目现场状况是否适应进行评分。 科学合理及与项目适应的得6分；基本科学合理及与项目基本适应的得4分；部分合理的得2分；不合理的得0分。 |
|  |  | 6 | 【主观分】 根据供应商提供的针对本市政修复项目的施工方法及施工技术措施是否科学合理进行评分。 科学合理及与项目适应的得6分；基本科学合理及与项目基本适应的得4分；部分合理的得2分；不合理的得0分。 |
|  |  | 6 | 【主观分】 根据供应商提供的针对本项目的质量保证措施是否科学合理进行评分。 科学合理得6分；基本科学合理得4分；部分合理的得2分；不合理的得0分。 |
|  |  | 6 | 【主观分】 根据供应商提供的针对本项目的进度管理及保证措施是否科学合理、与项目适应进行评分。 科学合理、与项目适应的得6分；基本科学合理、与项目基本适应的得4分；部分合理的得2分；不合理的得0分。 |
|  |  | 6 | 【主观分】 根据供应商提供的针对本项目的安全生产制度及措施否科学合理、到位、与项目适应进行评分。 科学合理、到位、与项目适应的得6分；基本科学合理、到位、与项目基本适应的得4分；部分合理的得2分；不合理的得0分。 |
|  |  | 5 | 【主观分】 根据供应商提供的针对本项目的应对突发事件的响应及处理方案是否完善。完全满足采需求的得5分；基本能够满足采购需求的得3.5分；个别能够满足采购需求的得2分；不合理科学的得0分。 |
|  |  | 5 | 【主观分】 根据供应商提供的针对本项目的文明施工措施否科学合理、到位、与项目适应进行评分。 科学合理到位、与项目适应的得5分；基本科学合理到位、与项目基本适应的得3.5分；部分合理的得2分；不合理的得0分。 |
|  |  | 5 | 【主观分】 根据供应商针对本项目重点难点分析及解决方法是否到位、具体、科学、合理由专家进行评分。 其中：内容科学到位、科学、合理的得5分；内容基本到位、合理得3.5分；内容部分合理的得2分；内容不合理的得0分。 |
| 6 | 项目进场计划与承诺 | 5 | 【主观分】 根据供应商提供的为确保项目顺利进场和所采取的各项措施与承诺，包括中标后项目设备到位时间承诺、所需人员到位时间的承诺等。 完全满足采需求的得5分；基本能够满足采购需求的得3.5分；部分满足采需求的得2分；不满足采需求的0分。 |
| 7 | 售后服务保障 | 5 | 【主观分】 根据投标人售后服务响应距离、时间、售后承诺、售后保证措施等方面，进行打分。 完全满足采购需求的得5分；基本满足采购需求的得3.5分；部分满足采需求的得2分；不满足采需求的0分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

浙江首信工程项目管理有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加万全镇万祥路104国道至兴隆路修复项目（编号：   ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱591279371@qq.com

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公