2025年度兰溪市柏社乡洪塘里村森林质量提升项目

招

标

文

件

项目编号：ZJJK-LX2025001

采购单位：兰溪市柏社乡人民政府

代理单位：浙江建科工程项目管理有限公司

日    期：2025年2月

目      录

第一章  公开招标采购公告…………………………………2

第二章  前附表………………………………………………7

第三章  招标需求……………………………………………11

第四章  投标人须知…………………………………………13

第五章  开标和评标须知……………………………………21

第六章  评标细则……………………………………………27

第七章  合同条款……………………………………………30

第八章  投标文件格式………………………………………32

- 公开招标采购公告

项目概况

2025年度兰溪市柏社乡洪塘里村森林质量提升项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台系统获取（下载）招标文件，并于 2025年3月6日09点00分（北京时间） 前递交(上传)投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJK-LX2025001

项目名称：2025年度兰溪市柏社乡洪塘里村森林质量提升项目

预算金额（元）：2059703

最高限价（元）：2059703

采购需求：详见第三章《招标需求》要求

标项名称: 2025年度兰溪市柏社乡洪塘里村森林质量提升项目

数量:1项

预算金额（元）: 2059703

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见第三章《招标需求》要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业/小微企业

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间： /至2025年3月6日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台系统

方式：供应商自行登录浙江省“政采云”平台（网址https://www.zcygov.cn）获取采购文件（供应商线上获取采购文件的流程：供应商登录浙江省“政采云”平台并进入【项目采购】应用模块，点击左侧菜单的【获取采购文件】，点击对应项目的【申请获取采购文件】按钮，填写获取采购文件申请信息后，点右下角【确定】按钮提交）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年3月6日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：金华市公共资源交易中心兰溪市分中心开标，本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标，供应商无需派授权代表出席开标会议，但须准时在线参加，直至评审结束。

开标时间：2025年3月6日9:00

开标地点（网址）：兰溪市振兴路500号企业服务中心裙房（政务服务中心）4 楼开标室

五、采购意向公开链接

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600007&articleId=Of3nGfnyv+qATyZyv4Uggw==

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项：见采购文件

5、企业信用融资： 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录浙江政府采购的中小企业信用融资栏目了解相关信息。投标人可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

6、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

7、政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，兰溪市范围增加线下合作银行二家，具体信息如下：

杭州银行金华兰溪支行：

联系人：江昌奇           联系电话：15558679555

邮政储蓄银行兰溪市支行：

联系人：掌丽             联系电话：18357991025（0579-88824616）

8、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标，投标人无需派授权代表出席开标会议，但须准时在线参加，直至评审结束。开标截止时间后30分钟以内投标人登录“政采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内投标文件无法解密或解密失败（含未提交），则投标无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：兰溪市柏社乡人民政府

地 址：兰溪市柏社乡

传 真：/

项目联系人（询问）：姚先生

项目联系方式（询问）：19539001215

质疑联系人：方先生

质疑联系方式：13758926659

2.采购代理机构信息

名 称：浙江建科工程项目管理有限公司

地 址：兰溪市兰江街道尚方居13幢3

传 真：0579-88136348

项目联系人（询问）：赵先生

项目联系方式（询问）：15906893671

质疑联系人：喻女士

质疑联系方式：0579-88136348

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：兰溪市政府采购管理办公室

地 址：兰溪市丹溪大道28号

传 真： /

联系人 ：周灵肖

监督投诉电话：0579-88903507

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  前附表

| 序号 | 内容、要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年度兰溪市柏社乡洪塘里村森林质量提升项目 |  |  |  |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章《招标需求》 |  |  |  |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价； 2、本项目招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定的计算标准计取，以中标价为取费基数，由中标方支付；3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |
| 4 | 现场踏勘：自行踏勘 |  |  |  |
| 5 | 投标文件的组成：资格证明文件、技术商务标、价格标。 |  |  |  |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其它违法内容的，应当于招标公告“质疑及投诉”款规定的时间前，以书面形式一次性提出，要求招标采购单位和招标组织单位作出书面解释、澄清。招标组织单位将于规定时间前将答疑内容以网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是招标文件的组成部分。 |  |  |  |
| 7 | 投标文件的上传和递交： 1、“电子加密投标文件”的上传、递交： （1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 （2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 2、“备份投标文件”的密封包装、递交： （1）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式或直接送达）在投标截止时间前递交以介质是U盘或DVD光盘存储的 “备份投标文件”（一份）； （2）“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； （3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购人将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由招标人按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |  |  |  |
| 8 | 1、电子响应文件网上递交截止时间：2025 年3月6日 09:00 时整。 2、备份响应文件邮寄或直接送达截止时间：2025 年3月5日17:00 时整。 |  |  |  |
| 9 | 开标时间及地点：2025年3月6日 09:00 时整在兰溪市振兴路500号企业服务中心裙房（政务服务中心）4楼开标室。 |  |  |  |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |  |  |  |
| 11 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)。 |  |  |  |
| 12 | 中标公告及中标通知书：中标公告结束后2个工作日内到浙江建科工程项目管理有限公司领取中标通知书。 |  |  |  |
| 13 | 中标人需在领取中标通知书前向招标代理机构提供纸质投标文件：正本一套、副本三套。 |  |  |  |
| 14 | 履约保证金： 不收取。 |  |  |  |
| 15 | 签订合同：中标通知书发出后20天内。 |  |  |  |
| 16 | 付款方式：合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内向中标人支付工程款的 30%作为预付款，项目验收合格后，按验收入库实际面积拨付工程款至 80%；管护期 2 年到期后，经林木保存率验收和结算审核后，支付剩余工程款。 中标人提出支付申请时须按招标人要求的支付申请格式， 同时提供增值税专用发票，采购人在支付手续齐全后支付。若中标人延期提供发票，采购人可延期支付款项，由此造成的损失由中标人承担。 |  |  |  |
| 17 | 投标人注册：各供应商须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 供应商在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |  |  |  |
| 18 | 扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下： （1）项目预算： 205.9703 万元。 （2）项目属性： ②服务类 （①货物类/②服务类/③工程类） （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业： 林业 （具体根据《中小企业划型标准规定》执行） （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。） （4）本项目 是 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行： ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购； ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)； ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。 （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 / % 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度20%给予扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上按最高优惠幅度6%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。 专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |  |  |
| 19 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |  |  |
| 20 |  | 节能产品 | □ 强制采购节能产品 □ 优先采购节能产品 ☑ 不适用 |  |
| 21 |  | 环境标志产品 | □ 优先采购环境标志产品 ☑ 不适用 |  |
| 22 |  | 投标文件有效期：90天 |  |  |
| 23 |  | 解释：本招标文件的解释权属于招标组织单位。 |  |  |

第三章  招标需求

- 项目编号：ZJJK-LX2025001

- 二、采购单位名称：兰溪市柏社乡人民政府

- 三、项目名称：2025年度兰溪市柏社乡洪塘里村森林质量提升项目

- 四、项目概况

- 1.1 指导思想

- 以党的二十大精神为指导，紧紧围绕推进生态文明、建设美丽中国的战略布局，围绕产业深度融合、农业科技支撑等乡村振兴重点领域，以全面提高森林质量、提升林业生产经营效益、增强生态功能为目标，以机制创新、科技支撑为动力，采取政府主导、部门协作、社会参与、协同推进的措施，不断加强组织领导，健全管理体系，突出科技进步，加强政策保障，实现美丽林业、生态林业、富民林业、人文林业的发展战略。

- 1.2 设计原则

- （1）政府主导，属地管理

- 充分发挥林长制作用，兰溪市及柏社乡党委、政府分级负责，靠前指挥、 强化协调并在林业工程实施中发挥主体作用， 承担主体责任。

- （2）生态优先，保育结合

- 牢固树立绿水青山就是金山银山理念，以生态学理论为基础，保持原有自然生态系统属性，项目实施过程中按照生态良好的要求，充分保护造林地已有的天然植被资源，避免破坏野生动植物生境。

- （3）尊重自然，因地制宜

- 根据项目区现状，遵循森林发展演替、林木生长、树种分布等规律，合理确定抚育方式，科学设定林分密度，优选择树种，优化林分结构，促进林分健康稳定。

- （4）突出重点，综合效益

- 在实现生态防护的基础上，紧扣“提质增效”要求，提升经济林产出质量； 突出“长效管理”特点， 聚焦后期经营管护水平； 担当“科学防控”任务，结合森林资源保护，科学治理病虫害。

- 1.3 设计依据

- 1.3.1  相关法律法规

-  《中华人民共和国森林法》 （2019 年修订） ；

-  《中华人民共和国森林法实施条例》 （2018 年修订） ；

-  《中华人民共和国土地管理法》 （2020 年） ；

-  《中华人民共和国环境保护法》 （2015 年） ；

-  《国家级公益林管理办法》 （2017 年修订） ；

-  《森林资源监督工作管理办法》 （2007 年） ；

-  《林业标准化管理办法》 （2017 年修订） ；

-  《浙江省水土保持条例》 （2014 年） ；

-  《浙江省林地管理办法》 （2006 年） ；

-  《浙江省森林管理条例》 （2004 年） 。

- 1.3.2  相关技术标准

-  《造林技术规程》 （GBÚT 15776—2023） ；

-  《森林抚育规程》(GB/T15781—2015)；

-  《森林资源规划设计调查技术规程》(GB/T 26424—2010)；

-  《主要造林树种苗木质量分级》(GB 6000-1999)；

-  《主要造林树种苗木质量等级》(DB33ÚT 177-2014)；

-  《浙江省营造林作业设计规范》 （2004 年） ；

-  《森林抚育作业设计规定》 （林造发〔2014〕140 号） ；

-  《松材线虫病防治技术方案》 （2022 年版） ；

-  《浙江省森林资源规划设计调查技术操作细则》(2014 年)；

-  《浙江省营造林工程预算定额》 （2019） ；

- 1.3.3  政策文件

-  《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》 （国办发〔2021〕19 号） ；

-  《自然资源部办公厅关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》 （自然资办发〔2020〕45 号） ；

-  《 〈浙江省千万亩森林质量精准提升工程方案 （2021—2025年） 〉的通知》 （浙林绿〔2021〕30 号） ；

-  《关于印发〈浙江省千万亩森林质量精准提升工程县级五年实施方案编制提纲〉及相关技术指导意见的通知》 （浙林绿〔2021〕51 号） ；

-  《兰溪市森林质量精准提升工程实施方案（试行） 》 。

- 1.3.4 基础数据

- 兰溪市 2023 年度林草湿数据；

- 兰溪市林地补充库数据。

- 1.4 设计目标

- 按照森林质量提升的总体要求，以兰溪市林地补充库调查结果为基础，基于项目区的自然条件，采用综合抚育、补植适生树种，加强管护等措施，实现优化森林结构，提高森林质量，恢复森林功能等目标。

- 2.1 项目区范围

- 项目区位于兰溪市柏社乡洪塘里村，项目实施面积共计932.2亩 。根据现场踏查， 项目区现状可分为三大类： 一种为立地条件较好，土层厚实，植被以麻栎、枫香、马尾松等乔木树种为主 ；一种为立地条件稍次之，土层贫瘠，乔木层植被以苦楝、化香等幼树为主，伴生有有大量丛生的盐肤木、牡荆等灌木；一种为土壤为紫砂岩，地表无植被或有少量橘草、白蒿等草本。

- 2.2 植被类型与抚育措施

- 2.2.1  乔木林：割灌除草

- 项目区气候温暖湿润，雨量充沛，草木生长旺盛。林下多草灌。严重影响了林木的生长，设计对其进行割草除藤作业，将其清理出林班。

- 人工割除林内妨碍林木、幼树生长的灌木、杂竹、藤本植物、杂草等林下植被， 尤其需要清除野蔷薇等藤本； 割除胸径 2cm 以下生长不良的乔木幼树、失去竞争优势、无法长成乔木的低矮型灌木。

- 2.2.2  乔灌混交林：定株抚育

- 乔灌混交林内乔木树种以苦楝、 化香的树种为主， 伴生有盐肤木、牡荆等灌木，这些灌木已生长出明显主干，树高达到或将来能达到 5米以上，此类灌木可认定为乔木；对于胸径小于 5 厘米、高度大于等于 2 米的乔木幼树认定为下木。

- 设计采用除萌定株抚育，按照合理密度定株，保留胸径 5 厘米以上的苦楝、化香、栎类等目标幼树，采取间伐多蔸灌木措施，每蔸保留 2~3 株主干， 改善保留木的生长条件， 促进林木向高大粗壮方向生长。

- 2.2.3  紫砂岩区域：补植

- 对于由紫色砂（页）岩构成的岩性土，这类土壤土层较浅，有机质和全氮含量较低，缺乏腐殖质的积累，不利于植被的生长。在这些区域，自然条件下乔木树种的萌生十分困难，因此需要采取人工补植的措施进行干预，以促进植被的快速恢复和演替。

- 选择树种时，应优先考虑本地适生树种，这些树种更能够适应当地的气候和土壤条件，提高成活率。同时，合理的树种搭配可以增加生态系统的多样性和稳定性，提高整个区域的生态服务功能。

- 2.2.3.1  补植密度

- 根据立地条件，设计以垂直间距 3 米×水平间距 4 米的株距进行补植，每亩补植 56 株左右。

- 2.2.3.2  林地清理

- 为避免水土流失，紫砂岩区域采用块状林地清理，割、劈种植区块内的草本、藤本，留茬高度≤10 厘米；将清理出的剩余物归集地块边缘。注意保留地块内生长良好的盐肤木、牡荆等灌木树种，避让麻栎、枫香、苦楝、化香等天然萌生的乔木树种。

- 2.2.3.3  整地挖穴

- 种植位置进行精细整地，在种植穴的周围，采用块状精细整地，整地规格 1×1 米， 精细剔除未清理干净地下根茎组织和石块。 颜色质地坚硬，使用风镐进行挖穴，挖穴规格 60×60×60 厘米，挖穴位置可根据现地内需要保留的树种或者裸石、坑穴等障碍物灵活调整。

- 2.2.3.4  施肥换土

- 因紫砂岩保水保肥能力差，设计每穴底部施用 50g 复合肥和 5g保水剂，同时采用更换客土的方式，选择无污染、无病虫害、土壤肥沃且富含有机质的土壤覆盖复合肥， 避免苗木根部与复合肥直接接触，回填深度应不低于 20 厘米。

- 2.2.3.5  浇水灌溉

- 栽植后 24 小时内应浇透定根水，三日内浇透第二次水，十日内浇透第三次水。

- 山区林业的树木灌溉需要解决水源问题。 可以考虑收集雨水以及利用水库和人工水体等方式增加灌溉水源。

- 2.2.3.6  栽培季节与种植方式

- 为提高成活率，最好是初春、秋末等季节，原则上应在树木休眠期的雨后无风阴天栽植，可以注意天气预报，最好掌握在造林后 2～3 天内有雨，以提高造林成活率。所有苗木装车时，必须认真检查，不得压伤苗木，并用湿草覆盖其根部，以防水分蒸发。苗木尽可能当天栽完，当天栽不完的苗木应适当喷水以保持土球湿润或假植。

- 2.2.3.7  树种选择

- 立足项目区紫砂岩土壤条件，考虑树种的适应能力，选择日本扁柏、乌桕、枫香作为主要补植树种；同时应村民的要求，在临近村庄坡度平坦、土壤条件相对较肥沃的区域补植板栗，满足村民生产经营需求。

- 本项目建设使用苗木在选择、起苗、包装、贮藏等技术环节必须符合《主要造林树种苗木质量分级（GB6000-1999）》标准要求。

- 为了提高造林成活率，应选用根系发达、生长健壮、无病虫害、品质优良的苗木造林，苗木规格要达到 I 级苗木标准。苗木均采用 1-2 年实生的带土球苗或容器苗。

- 经计算，项目区需使用日本扁柏 5482 株，乌桕 4170 株，枫香4170 株，板栗 683 株，共计 14505 株。

- 为确保工程质量和进度， 本项目建设所需的苗木原则上应就近调运。对不合格的苗木或有检疫对象的苗木一律不予调运。建议柏社乡人民政府协助组织种苗调运工作，承担种苗质量检验、抽查及种苗技术咨询与培训，协调处理种苗调运与管理。

- 2.2.3.8  混交方式

- 为实现山体复绿，考虑施工的便捷性，苗木混交分为两种方式：对于大面积区域的紫砂岩山体，在垂直方向上采用 4 列日本扁柏：3列乌桕：3 列枫香的方式进行混种；对于小区块补植区域，采用日本扁柏：乌桕：枫香=1：1：1 的块状自然混交方式。

- 2.3 抚育管护

- 2.3.1  乔木林与乔灌混交林

- 乔木林与乔灌混交林第一年度完成清理草灌藤本后，第二、三年度不再进行抚育。

- 2.3.2  补植区域

- 设计管护期为二年。

- 养护期内其它养护管理的主要内容包括：

- 补植： 当年秋或次年早春， 对死亡的苗木， 用同规格苗木进行补植。

- 浇水：各类苗木栽植时浇透定根水，养护期内应根据天气情况及时浇水养护。

- 扶正加固：每次恶劣天气过后，应及时检查苗木受害情况，对倒伏的苗木及时扶正加固。

- 防火：做好管护期内的森林防火工作。

- 封禁：对本工程范围进行封禁保护，不准进入林地放牧。

- 有害生物防治：发生森林有害生物危害时，原则上采用生物和物理防治方法为主；必须使用农药时，使用高效低毒、低残留农药防治病虫害。

- 后期如需继续抚育，业主单位可与承建单位协商，另行安排。

- 具体详见设计文本附件。

- 五、环境保护

- 1. 野生植物保护

- 作业过程中应高度重视野生植物资源保护， 严格按照以下原则和措施实现对野生植物的有效保护：

- 森林抚育应以清理枯死木和割除藤灌、定株为主，注重对天然林木的保留。

- 注重重点保护野生植物和古树名木保护，严格保留国家、地方重点保护，以及列入珍稀濒危植物名录的树种和植物种类。

- 为避免造成水土流失，陡坡地段应充分保留林下原生植被，不得砍山炼山。

- 2.野生动物保护

- 作业过程中采取以下原则和措施加强对野生动物的保护：

- 作业区内树冠上有鸟巢的林木，应注重保留。发现尚在孵化过程中的省级“三有”及以上保护等级野生动物受精卵的，应在不妨碍其正常孵化的前提下采取迁地保护或移交区野生动物保护管理部门采取人工孵化措施。

- 保护重点保护野生动物生活和迁移廊道，根据重点保护野生动物生活习性，合理安排修复活动和时间，减少对重点保护野生动物产生的惊扰；发现年幼或伤病等原因无法自行迁徙的，应报林业主管部门采取合理的救护措施。

- 严格限制妨碍重点保护野生动物生息繁衍的活动，发现作业区内有重点保护野生动物时，应对其活动范围内的修复小班采用惊扰程度小的修复方式开展修复，避免其生境破碎化。

- 3. 森林防火

- 施工单位要在林业主管部门的指导下，制定严格的护林防火制度，禁止任何人携带火种进入作业区；禁止在作业区及其附近燃放烟花爆竹、野炊吸烟、焚烧垃圾与枯枝落叶；禁止炼山造林、采伐物烧除等活动；配备专职或兼职人员巡护森林，严格野外用火管理，及时报告、处置火情、火灾。

- 加强专业扑火队伍的协同管理，确保科学、安全扑救森林火灾，协助有关单位查处森林火灾案情。

- 4.其他保护措施

- 严格按森林抚育作业技术要求加强森林经营管理，科学开展规划设计，优化资源配置环境。

- 作业人员进入作业区不得随意丢弃生活垃圾，如塑料制品、铁铝制品等，自觉履行环境保护的责任，控制生活污染。

- ★ 六、商务条款

| - 项目投标报价要求 | - 1.投标报价应以人民币为结算货币。投标人所报的价格应包括本服务项目范围内全部工作内容所需的一切材料、劳务、税费等所有费用开支，投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。 - 2.按国家规定由成交人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由成交人向税务机关缴纳。 |
| --- | --- |
| - 服务时间及地点 | - 服务期： 合同签订后，60日历天内完成。 - 地点：由采购人指定。 |
| - 验收标准及要求 | - 根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由甲方统一组织验收。 - 1.验收时间根据项目建设情况，由甲方确定验收时间，甲方提出要求后，乙方须按照甲方的要求进行改进和完善。 - 2.验收由甲方组织邀请相关专业人士对成果项目进行评审验收，如发生项目成果达不到技术标准要求，乙方无条件进行改进和完善，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。 |
| - 付款条件 | - 付款方式:合同生效以及具备实施条件后7 个工作日内向中标人支付工程款的 30%作为预付款，项目验收合格后，按验收入库实际面积拨付工程款至80%；管护期2年到期后，经林木保存率验收和结算审核后，支付剩余工程款。 |
| - 其他 | - 本项目知识产权归采购人所有。 |

第四章  投标人须知

一、说明

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2、定义

2.1“招标方”系指组织本次招标的浙江建科工程项目管理有限公司；

2.2“采购单位”系指组织本次招标的兰溪市柏社乡人民政府；

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的服务供应商；

2.4“货物”系指供方按采购文件规定须向需方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关工程、技术资料和文字材料；

2.5 “服务”系指采购文件规定供方须承担的义务；

2.6 “★”标记且加黑的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

【★】3、合格的投标人

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

3.3本项目的特定资格要求：无。

3.4本项目不接受联合体投标；

3.5本《招标文件》中所要求其它条件。

4、投标费用

4.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

二、采购文件细则

5、采购文件的组成

5.1采购文件除本《采购文件》内容外，招标人在招标期间发出的质疑回答、补遗文件和其它正式有效函件，均构成采购文件的组成部分。

5.2 投标人应认真对照阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

6、采购文件的解释

6.1质疑

6.1.1根据财政部 94 号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按招标公告中规定时间内提出要求；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

6.1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

6.1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

6.1.4投标人提交的质疑书需一式两份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

6.1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函， 应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

6.2投诉

6.2.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

6.2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6.2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

6.2.4投诉人在全国范围12个月内三次及以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

6.2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

6.2.6政府采购投标人质疑函范本，请参见统一格式。

7、采购文件的修改

7.1 在投标截止时间前，招标人有权修改采购文件。招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

7.2 采购文件的修改将以书面形式通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，招标人可在投标截止前通知投标人，适当延长投标截止期。

7.4 采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件是采购文件的组成部分，投标人须按照采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件

8、投标文件的语言、计量及货币

8.1 投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

8.2 除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用公制单位。

8.3 投标货币为人民币，单位为元。

9、对投标文件的要求

9.1 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 在采购文件对服务要求中，投标人必须充分应答应满足采购人的强制性的需求，如“【★】”等，否则将导致废标。

9.3 投标人须对所参投的服务的专利等知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购方不承担因此产生的任何责任。

10、投标文件的组成

10.1投标文件由技术商务标和价格标组成。技术商务标是对参投服务技术规范的描述，并包含资格、资信和服务等内容。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

【★】10.2递交的电子投标文件应分为资格证明文件、技术商务标和价格标。资格证明文件、技术商务标不得含报价，否则作废标处理。

10.3 资格证明文件的组成

（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件,法定代表人授权委托书原件及委托代理

人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

（2）符合投标人资格条件的审查材料：

a提供有效期内的营业执照或法人证书；

b.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

c.无围标串标等负面行为承诺书；

d.中小企业声明函

e. 信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）任意一处即可。具体以采购人查询为准；

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

(1).信用信息查询的截止时点：开标当日进行查询；

(2).查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3).信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

(4).信用信息的使用规则：竞标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标。

不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

10.4 技术商务标的组成

10.3.1 投标人资格、资信合格性的有关证明及资料；投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1）投标声明书；

2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

3）法定代表人或委托代理人身份证复印件；

4）在有效期内的营业执照或法人证书；

5）投标人基本情况表；

6）技术偏离表；

7）商务偏离表；

8）类似项目业绩；

9）本项目的实施方案；

10）拟投入本项目的人员配备表；

11）机械设备仪器配置表；

12）服务质量承诺书；

13）其它投标人认为有必要提供的资料。

10.5价格标的组成

10.5.1投标函；

10.5.2开标一览表；

10.5.3其它投标人认为有必要提供的资料。

【★】注：法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章。本项目参投分支机构负责代表人身份或其授权书法律效力参照“浙财采监[2013]24 号”文件执行。

11、投标报价应以人民币为结算货币。投标报价为投标方所能承受的最低一次性报价。投标方的投标报价为采购项目的单价。（投标人报价高于最高限价的作无效标处理 ，报价四舍五入精确到分。）

11.1投标报价包含货物及运输、保险、装卸、发放、质保期售后服务、全额含税发票、人工费用、利润、招标代理费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

- 11.2投标人应在投标函和《开标一览表》上写明投标货物的单价和总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 11.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 11.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 11.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 11.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（87号令）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

【★】11.3 采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。

12、投标有效期

12.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

12.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

13、投标偏离及建议

13.1 投标人如对采购项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

13.2 投标人可以在投标文件中对招标项目的技术要求提出推荐意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的响应要求。

14、投标文件格式及密封要求

14.1 投标人应按招标文件中第八章提供的“投标文件格式”填写。

14.2电子响应文件须按要求在政采云系统里上传加密的电子版响应文件（投标人需采用CA数字证书进行电子签章及加密）。

14.3备份文件格式：

14.3.1投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式或直接送达）在投标截止时间前递交以介质是U盘或DVD光盘存储的 “备份响应文件”（一份）；

14.3..2“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收；

14.3.3通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

15、投标文件的签署和盖章

15.1 投标人应按本投标须知规定，提交备份纸质响应文件的正本和副本。正本与副本如有不一致时，以正本为准，投标文件的正本必须用不褪色的墨水书写或打印（副本可以复印）。

响应文件由投标人法定代表人或其法定代表人授权代表签署；若系授权代表签署，应将法定代表人授权投标委托书制作在投标文件技术资信标书内。投标人单位名称应为全称，并加盖公章。

15.2 投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和标记

16、递交投标文件的地点、截止时间和开标时间

16.1 电子响应文件网上递交截止时间：2025年3月6日 09时00分前。

16.2 电子响应文件递交地点：政采云平台。

16.3 备份响应文件邮寄或直接送达截止时间：2025年3月5日17时00分前。

16.4 备份响应文件邮寄或直接送达地点：浙江建科工程项目管理有限公司（兰溪市兰江街道尚方居13幢3），邮寄或直接送达的格式见附件。

注：招标方将拒绝在截止时间后递交的投标文件。备份响应文件必须跟上传到政采云系统的电子加密文件一致。

16.5 开标时间：2025年3月6日09时00分。

16.6 投标截止前，允许投标方更改或撤回投标文件，但须有投标方法定代表人或其授权代表签署的书面申请。投标截止后，投标文件不得更改

【*】五、联合体投标

17.本项目不接受联合体投标。

六、关联企业投标

18.1本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》216条之规定。

【*】18.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、转包

19.1本项目不允许转包。

19.2本项目不允许分包。

八、特别说明：

【*】20.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

【*】20.2投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其它违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

【*】20.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部数据的真实性承担法律责任。

九、中止电子交易活动的情形

出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定启用备份响应文件形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

十、电子投标特别提醒

(一)请所有投标人在政采云系统准时参加线上开标活动,并且要求法定代表人或授权委托人全程在线。

（二）投标截止时间后，代理机构将线上开启解密，投标人需及时用 CA 锁在线解密，解密时间为半小时，逾期解密，投标人自行承担风险。

（三）解密投标文件的 CA 锁必须跟制作投标文件的 CA 锁为同一个，否则将导致解密失败。

（四）若解密失败，且投标人未按要求提供备份电子投标文件，将导致废标。

第五章  开标和评标须知

一、开标

1.1开标现场人员由公证处、项目经办人 1 名、代理监督人员 1 名、采购人（采购人代表和采购人监督人员各 1 名）及评审专家组成。

1.2招标人在采购文件规定的时间和地点公开开标，将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

二、评标委员会

- 2.1 招标人将根据采购文件的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 2.2 询标期间，投标人法定代表人或其委托代理人必须在钉钉直播中确认。

- 三、对投标文件的审查和响应性的确定

- 3.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，文件是否恰当地签署。

- 3.2对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 3.3在详细评标之前，根据本须知第3.4条的规定，采购人要审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“★”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质性的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

- 3.4 实质性没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

- 如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或无效：

- 3.5.1未按采购文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）。

3.5.2投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

- 3.5.3借用或冒用他人名义或证件投标的。

- 3.5.4投标人逾期送达投标文件。

3.5.5未按采购文件的要求签字或盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字）。

- 3.5.6 参投项目的技术商务或价格与采购文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质性不响应投标文件的。

- 3.5.7技术商务标中体现或包含投标报价。

- 3.5.8投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标文件按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利。

- 3.5.9投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照采购文件规定提交备选投标方案的除外。

- 3.5.10投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加投标，以挂户或以他人名义参与投标的。投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的。

- 3.5.11未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

- 3.5.12投标人的报价超过最高单价限价的和其他不符合《中华人民共和国政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

- 四、投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均通过电子化平台进行。

- 五、对投标文件的评估和比较

5.1 由评标委员会对各投标文件的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对采购文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过评标，对其投标文件中需要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人的法定代表人或委托代理人确认，并应视作投标文件的补充，对投标人具有约束力。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

5.2若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效投标人不足3家的，将依法重新组织采购活动或经评标委员会评审本次投标仍具有竞争力的，经采购人申请可继续采用原方式采购或者其他采购形式组织采购。

5.3在评标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，先评技术商务标（含资信与服务），对合格的投标人进行技术商务分计算，再评价格标，审查价格标及其组价是否合理，最后按技术商务标、价格标情况，对采购项目做出评标结论，按本项目评标办法细则确定为中标人。（《评标细则》见后）。

- 6.评审原则

- 6.1 评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

- 6.2 评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

- 6.3 评审人员对有关采购文件、投标文件、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

- 七、保密

- 7.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

- 7.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在采购工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

- 7.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因，不退还投标文件。

- 八、定标

- 8.1评标结束后，由采购人确认评标结果并报兰溪市政府采购监督管理办公室备案，中标人公告后2个工作日内向招标人领取中标通知书。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

- 8.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

- 九、签订合同

- 9.1中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

- 9.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

- 9.3中标人拖延、拒签合同的，取消中标资格。

第六章  评 标 细 则

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）以及兰溪市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次采购的特点，特制定本评标定标办法。

- 一 、评标组织

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

- 二、评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按采购文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与采购文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、招标人不得向评审委员会的评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明。

7.招标人应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向招标人提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按采购文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购人说明情况。

13.评审专家应当配合招标人和采购人答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按采购文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、招标人、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

- 三 、评（定）标方法

本次评标采用综合评分法，评标委员会首先对投标文件的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应采购文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、评标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格中标人。先对资格证明文件进行评审，再评技术商务标，后开价格标，取合格投标人中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，对合格的投标人进行价格分计算，以二项总分最高为中标人（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；技术商务分与价格分都相同的，抽签决定中标单位）。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推或重新招标。

四、政府采购政策落实：

1.采购项目需要落实的政府采购政策

1.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品，未明确视同不得采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

1.2 支持绿色发展

1.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

1.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

1.3支持中小企业发展

1.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

1.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

1.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

1.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

1.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

1.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.4支持创新发展

1.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

1.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

1.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号），所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登录政采云（https://www.zcygov.cn/）的中小企业信用融资栏目了解相关信息。供应商可以通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

五、技术商务标评定（满分为90分）

（1）技术商务分设置为90分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术商务标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术商务标（含资信业绩和服务）最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

（2）评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人同类项目成功经验 | 投标人近三年（2022年以来）完成森林质量提升项目业绩情况，每个得0.5分，最多得1分。须提供合同复印件并加盖单位公章，不提供不得分。 | 0-1分 |
| 2 | 总体实施方案 | 对本项目所涉及到的实际情况的了解程度（0-10分），总体实施方案是否科学、合理、完善（0-10分），由专家进行打分。 | 0-20分 |
| 3 | 实施过程中的重点、难点分析及解决办法、措施 | 本项目在实施过程中的重点、难点分析的针对性（0-3分）、完整性（0-3分）由专家进行打分。 | 0-6分 |
| 4 |  | 根据投标人提供的重难点分析后，相应的解决办法（0-3分）及措施的切实可行性（0-3分）由专家进行打分。 | 0-6分 |
| 5 | 安全保证措施 | 根据投标人在抚育过程中出现各类应急事件（台风、山体滑坡、森林火灾等）处理的方案的完整性（0-3分）、可行性（0-3分）由专家进行打分。 | 0-6分 |
| 6 | 现场管护措施 | 投标人对割草除灌（0-2分）、抚育补植（0-2分）、管护施工（0-2分）经验描述及配图方案由专家进行打分。 | 0-6分 |
| 7 | 工期保证措施 | 投标人按照采购人的要求，提供详实的进度计划（0-3分）及影响工期的预防措施（0-3分），根据投标人提供方案的合理性由专家进行打分。 | 0-6分 |
| 8 | 安全文明作业、环保措施 | 根据投标人提供的安全文明作业（0-3分）、环保措施（0-3分）的完整性、科学性、可行性，由专家进行打分。 | 0-6分 |
| 9 | 质量保证体系及措施 | 根据投标人提供的质量保证体系（0-3分）及措施（0-3分）的完整性、科学性、可行性，由专家进行打分。 | 0-6分 |
| 10 | 人员培训及管理方案 | 根据投标人提供的人员培训及管理方案的详细、科学、合理性由专家进行打分，包括但不限于投标人提供的①岗前培训（0-2分）、②在岗培训（0-2分）、③考勤管理（0-2分）、④定期考核管理（0-2）等。 | 0-8分 |
| 11 | 拟投入人员的综合情况 | 拟派项目团队（0-2分）、工作经验（综合实力）（0-2分）和技术能力（0-3分）综合评定。 | 0-7分 |
| 12 | 拟投入机械设备的综合情况 | 投标人拟投入本项目的设施设备配置是否合理（0-2分），能否满足项目进度及服务质量需要（0-3分），由专家进行打分。 | 0-5分 |
| 13 | 服务承诺 | 投标人配合招标人验收的相关承诺等，由专家进行打分。 | 0-4分 |
| 14 | 合理化建议 | 评标委员会对投标人针对本项目实际情况提出的合理化建议的。 | 0-3分 |
| 合计 |  |  | 0-90分 |
| 注：1.以上所有相关证明均提供复印件或扫描件并加盖公章，若未按上述要求提供书面及证明材料，或提供的书面及证明材料与事实不符，或提供的书面及证明材料无法提供完整的投标响应信息的均不给分。 2.任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。 |  |  |  |

六、价格分（满分为10分）

1、价格标的开启：技术商务入围投标人确定后，将开启入围投标人的价格标，公开宣读并由投标人确认。对没有入围的投标人的价格标将不予开启。价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且入围的所有投标人投标价格最终最低报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

投标报价即投标总报价

- 七、 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 八、总分计算方法（满分为100分）

计算公式：投标人的最终得分= 技术商务得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。

- 第七章 合同条款

甲方（采购方）：                            签订地点：

乙方（供货方）：                            签订时间：        年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方                           按照 (项目编号：                 ) 采购结果，签订本合同：

一、服务区域与服务内容：

1、服务区域：

2、服务内容：

二、合同金额：

本合同金额为人民币 (大写) ：           元， (￥             元) 。

三、服务要求：详见招标文件第三章招标需求及投标文件。

四、付款方式：合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内向中标人支付工程款的 30%作为预付款，项目验收合格后，按验收入库实际面积拨付工程款至 80%；管护期 2 年到期后，经林木保存率验收和结算审核后，支付剩余工程款。

五、履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的 1%，履约保证金可以采用现金、转账汇款、金融机构独立保函等形式。项目验收合格后无违约前提下在【一个月】内无息返还该笔款项（如有违约情形的，扣除剩余部分后返还）；采用保函保单等形式的，应保证其有效期超过合同履行期届满后【一个月】。

六、转包或分包

乙方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。也不得将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，一经发现甲方有权终止合同并要求赔偿一切损失。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：2025 年    月    日至    年   月    日。

2、履行方式：按采购人要求。

3、履行地点：按采购人地址。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

1 、乙方应按照招标文件规定向甲方提供服务。

2 、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵解除合同。

3 、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4 、如因服务质量上问题，一切后果由中标投标人负责，并赔偿损失。

十、不可抗力事件处理

1 、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2 、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3 、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、合同履约期限

合同签订后，60日历天内完成。

十二 、 合同相关文件 ：有关本次招标项目的招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次招标项目的招标文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次招标项目的招标文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十三 、 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十四 、 合同争议处理方式 ：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第(2) 种方式处理：

(1)提交 金华 仲裁委员会仲裁。 (2)依法向兰溪市人民法院起诉。

本合同一式陆份， 甲、乙双方和浙江建科工程项目管理有限公司各执贰份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

自签订之日起生效。

| 甲（采购）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 乙（供货）方 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

- 注：此合同样本仅作参考，需方、供方可根据采购项目的实际情况进行修改。

第八章  投标文件格式

资格证明文件的组成

（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件,法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

（2）符合投标人资格条件的审查材料：

a. 提供有效期内的营业执照或法人证书；

b.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

c.无围标串标等负面行为承诺书；

d.中小企业声明函

e. 信用记录网络查询页面截图（信用中国与中国政府采购网）任意一处即可。具体以采购人查询为准；

技术商务标的组成

1）投标声明书；

- 法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

- 法定代表人或委托代理人身份证复印件；

- 在有效期内的营业执照或法人证书；

- 投标人基本情况表；

- 技术偏离表；

- 商务偏离表；

- 类似项目业绩；

- 本项目的实施方案；

- 拟投入本项目的人员配备表；

- 机械设备仪器配置表；

- 服务质量承诺书；

- 其它投标人认为有必要提供的资料

价格标的组成

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）其它投标人认为有必要提供的资料。

说明：具体的投标文件组成见第四章投标须知

## 投  标  函

致：兰溪市柏社乡人民政府

_________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________（招标项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附开标一览表中规定的应提供和支付的服务投标报价为人民币总价(大写)____________________________元（￥              元）。

2）投标人已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期90个工作日。

5）如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，将承担相应责任。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________邮编：______________________

电话：______________________传真：______________________

投标人： ___________________________ (公章)

投标人法定代表人姓名、职务： ______________________

投标日期：_______年____月____日  法定代表人或委托代理人（签字）： ____________

开标一览表

| 项目名称 | 投 标 报 价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2025年度兰溪市柏社乡洪塘里村森林质量提升项目 | 小写：¥： 元 大写：人民币 元整 |  |

投标人名称（盖章）：_________________________    日  期：________________

投标人法定代表人（签字）：

委托代理人签字：________________                 职  务：

备注：

1、投标报价包含完成该项目的服务、管理费、保险、全额含税发票、人工费用、利润、招标代理费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定即合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

中小企业声明函（ 服务、工程 ）

本公司郑重声明， 根据 《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（ 采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为       ， 从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元， 属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标的名称） ， 属于 （ 采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称） ， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标声明书

致：兰溪市柏社乡人民政府

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                              。

我          （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                       项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年    月    日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地      址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓      名：           性别：     年龄：      职务：

系                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明。

法定代表人身份证复印件：

投标人：                 （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                  （注册地）的                   公司的在下面签字的                 (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就                 项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

被授权人身份证复印件：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

单位名称（盖章）：

地址：

日期： 年    月     日

拟投入本项目的人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 职称/执业资格 | 本项目中的职责 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

机械设备仪器配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌、型号规格 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

投标方全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

技术偏离表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否 回应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1、重复该需求；

2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3、描述投标方案如何满足该需求；

4、解释投标方案与用户需求之间的偏差；

5、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

投标方全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

商 务 偏 离 表

项目名称：                                              项目编号：

| 序 号 | 内容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标方全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

## 服务质量承诺书

内容要求：

投标人根据本项目的工作内容、服务要求、特点等，合理、科学、慎重对以下内容作出承诺：

1、服务承诺：

2、服务标准：

3、本项目应达到的效果和指标：

4、其他有关优惠承诺：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

投标人基本情况表

| 单位名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 联系人 |  |
| 成立时间 |  | 传真 |  |
| 开户银行 及账号 | 开户行： | 邮政编码 |  |
|  | 账号： | 单位性质 |  |
| 法人证书登记号 |  | 注册资本 (万元) |  |
| 经营 范围 |  |  |  |
| 企业现有的 资质证书 |  |  |  |
| 专业设备设施及其它情况 | 专业设备 办公场地 职工（在职）人数 人，其中持证上岗的人数 人， 专业人员构成 |  |  |
| 近三年的年营业总额 |  |  |  |

注： 1、单位性质指企业或事业；

2、此表仅供参考，可自行制作。

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年   月  日

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与                           项目【项目编号：        】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

无围标串标等负面行为承诺书

本人作为经授权的投标人（或供应商、竞拍人等，下同）代表，清楚知晓我单位参与本项目投标（交易，下同），现对以下事项作出郑重承诺并签名：

一、我单位和本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，所提供的一切材料均真实、有效、合法，依法依规参与本项目投标。

二、我单位和本人在本项目招标投标活动中，拒绝参与围标串标，决不损害其它投标人、招标人（或采购人、拍卖人等，下同）的合法权益。

三、我单位如被查实在本项目活动中存在围标串标等行为，本人作为违法行为直接责任人员，将承担被执行失信惩戒并被依法追究相关责任的后果。

《无围标串标等负面行为承诺书》签署页

项目名称：                          项目编号:

| 序号 | 投标人名称（公章） | 法定代表人或委托代表人（签字或盖章） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

日  期：_____年_____月_____日

备份电子投标文件的密封

备份电子投标文件包装封面格式：

备份电子投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                （公章）

投标人地址：

法定代表人或授权委托人签字:

在   年  月  日  时  分之前不得启封（开标时间）

年   月   日

附件一

快递单格式

寄件人： XXX        手机：XXX XXX XXXXX

寄件单位: （不得填写，快递外壳不得显示投标人名称）

寄件地址：XXXXXXXX

收件人：王先生

联系电话：15906893671

收件单位：浙江建科工程项目管理有限公司

收件地址：浙江省兰溪市兰江街道尚方居13幢3

备注：2025年度兰溪市柏社乡洪塘里村森林质量提升项目投标，请送至收件人亲收

附件二

直达单格式

寄件人： XXX        手机：XXX XXX XXXXX

收件人：王先生

联系电话：15906893671

收件单位：浙江建科工程项目管理有限公司

收件地址：浙江省兰溪市兰江街道尚方居13幢3

备注：2025年度兰溪市柏社乡洪塘里村森林质量提升项目投标，请送至收件人亲收

国家发展改革委办公厅

关于招标代理服务收费有关问题的通知

2003年9月15日  发改办价格[2003]857号

各省、自治区、直辖市计委、物价局：

为规范招标代理服务收费行为，2002年10月，我委以计价格[2002]1980号文印发了《招标代理服务收费管理暂行办法》（以下简称《办法》）。根据有关方面的意见，为有利于《办法》的顺利实施，现将有关事项通知如下：

一、删去计价格[2002]1980号文第二自然段的内容。

二、将《办法》第十条中“招标代理服务实行谁委托谁付费”，修改为“招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。”

国家发展和改革委员会办公厅

二○○三年九月十五

附件：

招标代理服务收费管理暂行办法

第一条 为规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条 中华人民共和国境内发生的各类招标代理服务的收费行为，适用本办法。

第三条 本办法所称招标代理服务收费，是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制采购文件(包括编制资格预审文件和标底)，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。

第四条 招标代理机构从事招标代理业务并收取服务费用的，必须符合《中华人民共和国招标投标法》第十三条、第十四条规定的条件，具备独立法人资格和相应资质。

第五条 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，遵守国家法律、法规及政策规定,符合招标人的技术、质量要求。

第六条 招标代理服务应当遵循公开、公正、平等、自愿、有偿的原则。严格禁止任何单位和个人为招标人强制指定招标代理机构或强制具有自行招标资格的单位接受代理并收取费用。

第七条 招标代理服务收费按照招标代理业务性质分为：

(一)各类土木工程、建筑工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设以及附带服务的工程招标代理服务收费。

(二)原材料、产品、设备和固态、液态或气态物体和电力等货物及其附带服务的货物招标代理服务收费。

(三)工程勘察、设计、咨询、监理,矿业权、土地使用权出让、转让和保险等工程和货物以外的服务招标代理服务收费。

第八条 招标代理服务收费实行政府指导价。

第九条 招标代理服务收费采用差额定率累进计费方式。收费标准按本办法附件规定执行，上下浮动幅度不超过20%。具体收费额由招标代理机构和招标委托人在规定的收费标准和浮动幅度内协商确定。

出售采购文件可以收取编制成本费，具体定价办法由省、自治区、直辖市价格主管部门按照不以营利为目的的原则制定。

第十条 招标代理服务实行"谁委托谁付费"。（国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文件《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》将本条修改为“招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、招标代理机构与投标人另有约定的，从其约定。”）

工程招标委托人支付的招标代理服务费，可计入工程前期费用。货物招标和服务招标委托人支付的招标代理服务费，按照财政部门规定列支。

第十一条 招标代理机构按规定收取代理费用和出售采购文件后，不得再要求招标委托人无偿提供食宿、交通等或收取其他费用。

第十二条 招标代理业务中有超出本办法第三条规定的要求的，招标代理机构可与招标委托人就所增加的工作量，另行协商确定服务费用。

第十三条 招标代理服务收费纠纷，依据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规处理。

第十四条 各级政府有关部门或者其授权、委托的单位，按照国务院关于招标投标管理职能分工规定履行监督职能，要求招标投标当事人履行审批、备案及其他手续的，一律不得收费。

违反前款规定，擅自设立收费项目、制定收费标准以及收取管理性费用的，由政府价格主管部门予以处罚。

第十五条 招标代理机构违反本办法规定的，由政府价格主管部门依据《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》予以查处。

第十六条 本办法由国家计委负责解释。

第十七条 本办法自2003年1月1日起执行。国家计委及有关部门，各省、自治区、直辖市价格主管部门制定的相关规定，凡与本办法相抵触的，自本办法生效之日起废止。

附： 招标代理服务收费标准

| 服务费率中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制采购文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）