苍 南 县 政 府 采 购 公开招标文件 项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务 采购方式：公开招标 采购人：苍南县自然资源和规划局 联系人：章先生 代理机构：浙江恒杰工程管理有限公司 联 系 人：蒋女士 联系电话：15158716569 监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室 二○二五年一月

浙江恒杰工程管理有限公司关于苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务的公开招标公告

项目概况 苍南县自然资源和规划局苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2025年 02月25日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2025006

项目名称：苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务

预算金额（元）：2600000

最高限价（元）：2300000

采购需求：详见招标文件

标项名称:苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务

数量: 1项

预算金额（元）: 2600000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：（1）具备国家相关部门颁发的水利工程施工监理乙级资质（水利工程施工监理专业为丙级资质，资质证书仍在有效期内视同水利工程施工监理专业乙级。（2）项目负责人：具有注册在投标人单位的水利部颁发的监理工程师（水利工程）注册证书。

三、获取招标文件

时间：/至2025年 02月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年02月25日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动。

开标时间：2025年02月25日 09:00

开标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。2.（1）潜在供应商需在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。 （2）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，对供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县自然资源和规划局

地    址：温州市苍南县灵溪镇江滨路188号

传    真：/

项目联系人（询问）：章先生

项目联系方式（询问）：0577-59875936

质疑联系人：章先生

质疑联系方式：0577-59875936

2.采购代理机构信息

名    称：浙江恒杰工程管理有限公司

地    址：苍南县灵溪镇人民大道997号华府新世界花园2幢2楼2218室

传    真：/

项目联系人（询问）：蒋女士

项目联系方式（询问）：15158716569

质疑联系人：屠女士

质疑联系方式：0577-80801777

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：苍南县政府采购监督管理办公室

地    址：苍南县灵溪镇春晖路555号

传    真：0577-64685825

联 系 人：陈先生

监督投诉电话：0577-64685825

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

投 标 邀 请 （通 知） 书

浙江恒杰工程管理有限公司对苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时线上参加投标。

| 采购编号 | CNDL2025006 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 最高限价 | 本项目采购最高限价为 ¥ 2300000元。供应商投标报价超出该采购最高限价（，该供应商按无效投标处理。 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 项目属性 | ¨货物类 ¨工程类 þ服务类 |
| 投标有效期 | 120日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件递交至 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标） |
| 投标截止与开标时间 | 详见招标公告 |
| 投标开标地点 | 1、代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动； 2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间后，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标）； |
| 质疑时间 | 在采购公告质疑时间前一次性提出所有询问和质疑事项并以书面形式壹式贰份原件送达至代理机构，非法定代表人办理，需授权代理人全权负责，提交《法定代表人授权委托书原件》附后，《质疑函》范本请到“浙江政府采购网-下载专区-疑投诉模板”下载编制。逾期不递交的，视为放弃上述权利。联系人：蒋女士 联系电话：15158716569 地点：苍南县灵溪镇人民大道997号华府新世界花园2幢2楼2218室 |
| 信用记录甄别 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商信用记录，对投标供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □专门面向中小企业采购项目，包括中、小、微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 ☑非专门面向中小企业采购项目，根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定本次政府采购，对小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。 本项目为：专业技术服务业。 |
| 中小企业分包 | 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 接受分包的中小企业之间不得存在直接控股、管理关系。 |
| 响应文件的签章 | ☑电子签章（采购文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 线上电子招标相关要求 | 1、投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2、投标文件的签章：电子签章。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电.....文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交（一份）。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交（一份）。收件地址：苍南县灵溪镇人民大道997号华府新世界花园2幢2楼2218室（浙江恒杰工程管理有限公司） 蒋女士收 联系电话：15158716569。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（如采用邮寄方式建议用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份），以签收时间为准； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。如因“备份投标文件”自身问题无法上传，同样视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 现场组织实施 | 投标文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构邮箱（991764883@qq.com）。 |
| 合同备案 | - 中标供应商须在中标通知书发出之日起20日历天内与采购人签订合同，最迟不得超过30天。 - 中标供应商与采购人签订合同后，合同原件扫描件电子版发给浙江恒杰工程管理有限公司邮箱：991764883@qq.com。 - 本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 执行政策 | 1、节能产品、环境标志产品的强制采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。 2、节能产品、环境标志产品的优先采购政策 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书。 3、首台套政策 根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）贯彻落实对对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。对放弃中标（成交）资格的供应商，其需承担代理费和专家评审费等费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| ▲特殊说明 | 1、依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 2、除“1”款所述机构外，分支机构（分公司）必须取得总公司授权，以总公司的名义参加投标，否则投标无效。 3、以上分支机构涉及中小企业声明的以总公司为准。 4、本招标文件中所列“法定代表人”也指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标代理机构与采购人所有。 |

采购文件目录

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

第三部分 供应商须知

第四部分 合同格式

第五部分 附件：投标文件格式

第六部分 评标办法

附：政府采购活动现场确认声明书

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号★、▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分  项目简介

一、项目简介

经批准，浙江恒杰工程管理有限公司对苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务进行公开招标。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分 招标内容及技术要求

一、采购说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、采购内容及要求

一）项目概况：

苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期（近期耕地功能恢复）

（一）近期耕地功能恢复项目计划实施清单

单位：亩

| 序号 | 类型 | 面积数量（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地功能恢复 | 7008.22 | 最少完成量为7000亩 |

注：以上面积为初步统计面积，实际实施规模可能减少或者增加，最终按实际恢复的面积结算且不得超过合同价，各分项目具体分布落实地点由需求方与项目所在乡镇一起负责确定后提供给承包方实施。

苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期（远期耕地功能恢复及2024-2025年度垦造耕地）

（一）远期耕地功能恢复项目及垦造耕地计划实施清单

单位：亩

| 序号 | 类型 | 面积数量（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地功能恢复 | 5503.50 | 最少完成量为5000亩 |
| 2 | 垦造耕地 | 1823.41 | 最少完成量为300亩 |

注：

①耕地功能恢复面积为初步统计面积，实际实施规模可能减少或者增加，最终按实际恢复的面积结算且不得超过合同价，各分项目具体分布落实地点由需求方与项目所在乡镇一起负责确定后提供给承包方实施。

②垦造耕地面积初步统计面积，实际实施规模可能减少或者增加，最终按验收入库通过的新增面积结算且不得超过合同价，各分项目具体分布落实地点由需求方及所在乡镇负责提供确定后的清单为准。

二）服务内容及要求

1、提供相关的技术咨询服务，协助采购人签订工程建设合同。

2、督促采购人按工程建设合同的规定，落实必须提供的施工条件，检查工程施工单位的开工准备工作，并在检查与审查合格后签发工程开工令。

3、审批施工单位提交的施工组织设计、施工进度计划、施工技术措施、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计以及使用的原材料等。

4、签发补充设计文件、技术规范等，答复工程施工单位提出的建议和意见。

5、施工安全监督：严把施工质量关，按照有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查施工单位的施工安全措施、劳动防护和环境保护措施，并督促实施；检查施工单位防洪度汛等的措施，并督促实施；参加安全事故调查。

6、加强对质量的监测，包括原材料的质量、数量等。发现不符合质量要求的，按监理规定程序处理。

7、主持监理合同授权范围内工程建设各方的协调工作，编制施工协调会议纪要。

8、参与审查承包单位提出的分包工程项目及分包单位资质，监理人对单位工程、分部工程及单元工程的划分应征得采购人的同意。

9、按采购人意见，办理设计与施工变更联系单，把好监理关，并做好监理方的签证工作 ，监理人员现场监理时必须做好记录。监理人员还应根据施工实际情况适当增加监理人员和现场监理次数。

10、协助采购人按《苍南县垦造耕地项目工程验收实施细则（试行）》的通知（苍造地〔2014〕3号）、《关于印发浙江省农村土地综合整治项目验收暂行办法（试行）的通知》（浙土资发〔2013〕7号）和关于印发加快推进土地整治项目工程建设实施意见的通知相关规定组织苍南县造地改田工作领导小组办公室及相关专家验收。

11、投标人应掌握施工进度，及时发现影响进度的隐患，督促施工单位采取有效措施加以预防，并每个月向采购人报送监理月报一次，遇有突发事件（安全事故、质量问题、长期停工等）应及时报告。若发现工程拖期，应分析原因，督促和协调施工单位调整施工计划，保证合同工期的实现。

12、定期召开工程协调会和监理例会，处理各种与项目相关问题，检查督促工程进度，调解工程建设中对各种合同的有关争议，参与质量安全事故的分析及处理。

13、信息管理：做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理旬、月、年报；按期整编工程资料和工程档案。投标人对监理规划、监理细则可合并编制，监理日志、工程质量评估报告、监理总结报告应分别编制，并在期限届满时移交采购人。

14、协助采购人对工程投资进行有效控制，对施工单位提出的付款申请进行审核签发，配合采购人处理索赔事项，参加审核工程决算，协助采购人审核工程造价，降低工程费用。采购人根据投标人月报情况确定拨付工程款。

15、协助采购人做好施工合同管理工作，及时督促检查履约情况。

16、保修期内负责定期检查工程质量，对可能发生的质量问题或事故提出责任鉴定意见，处理好善后工作。督促施工单位认真履行保修职责，及时回访修缮。

17、保修期内有关监理工作。

18、其他相关工作。

三）项目监理机构人员要求：

3.1人员最低要求：

| 岗位人员 | 人数要求 | 资历要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1人 | 具有注册在投标人单位的水利部颁发的监理工程师（水利工程）注册证书。 |
| 专业监理工程师 | 1人 | 水利工程专业监理工程师及以上 |
| 监理员 | 2人 | 持有监理员及以上岗位证书或培训合格证书。 |

▲供应商应为完成招标文件规定的各项服务工作投入技术合格、数量足够的监理人员，不得少于招标文件规定的人数。

▲中标供应商中标后须签订监理合同。投标文件中承诺的人员、设备器材等均须在签订监理合同后 10 日内足员、足量到位，并投入正常工作需要，如遇特殊情况需更换监理人员，须提前征得采购人同意，否则将视为违约，招标人有权单方面终止合同。

▲如遇特殊情况，采购人有权要求中标供应商后期增加投入人员以保证完成进度。

投标人在投标文件中须对服务人员的组成及管理方式、人员数量配备、服务内容、服务人员是否从事过类似服务的说明、各项服务工作的计划和流程等内容予以详细陈述说明。

3.2供应商拟派的总监理工程师是供应商派驻工地的全权负责人，应严格按合格规定的供应商义务、责任的权利履行其职责，每月驻工地的天数不得少于10天（含）；专业监理工程师和监理员每月驻工地的天数不得少于22天（含）；如业主方认为供应商指派的总监理工程师未具备良好的履行合同能力时，供应商应无条件予以更换；供应商更换总监理工程师，也应事先征得业主方同意，若未经同意私自更换，则视为违约。

3.3员工劳动保障

（1）必须与员工签订书面劳动合同，招收人员在主管部门备案。

（2）执行《劳动法》《劳动合同法》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。

（3）▲供应商投入监理相关岗位人员不得少于招标文件规定的人数，且本次招标要求的所有人员均须由供应商按相关规定缴纳社保。

（4）▲结合本项目具体情况，要求本次投标供应商员工基本工资最低不得低于苍南县本年度最低工资标准（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入； 法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。

3.4.▲此次投标所涉及的人员及人员办公、食宿、交通工具和作业工具、办公用品等全部由中标供应商自行负责解决。

3.5劳动及安全保护(在服务期内若出现安全事故，中标供应商应自行承担全部责任与采购人无关。)

（1）供应商应加强对员工的安全教育。供应商应加强对危险作业的安全检查，做好安检工作，确保人员生命安全。所有工作人员安全由中标供应商全权负责，若发生安全事故，与采购人无涉。

（2）供应商须遵守国家颁布的有关安全规程。若供应商责任区内发生重大安全事故，供应商应立即如实通告采购人，并在事故发生后48小时内，向采购人提交事故情况的书面报告。

- 、工作依据（包括但不限于以下依据）

- 《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

- 《国土资源部关于贯彻〈实施土地复垦条例〉的通知》(国土资发〔2011〕50号)；

- 《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号）；

- 《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（国土资发〔2007〕81号）；

- 《土地复垦质量控制标准》（TDT1036—2013）；

- 《关于支持浙江省全域土地综合整治有关意见的函》（自然资函〔2018〕189号）；

- 《土地开发整理项目预算定额标准》（财建〔2005〕169号）；

- 《土地整治项目验收规程》（TDT 1013-2013）；

- 《浙江省土地整治条例》

- 《浙江省土地整治项目预算定额标准（试行）》；

- 《关于印发浙江省农村土地综合整治项目验收暂行办法（试行）的通知》（浙土资发〔2013〕7号）；

- 《浙江省土地整治垦造水田建设标准（试行）》(浙土资办〔2014〕79号)；

- 《浙江省人民政府办公厅关于实施全域土地综合整治与生态修复工程的意见》（浙政办发〔2018〕80号）；

- 浙江省保护耕地和全域土地综合整治与生态修复领导小组办公室关于印发《全域土地综合整治与生态修复工程实施方案编制提纲》的通知（浙保耕办〔2018〕8 号）；

- 《浙江省自然资源厅关于做好乡村全域土地综合整治与生态修复工程涉及永久基本农田布局优化工作的通知》（浙自然资发〔2019〕30号）；

- 《关于印发苍南县土地整治工作管理办法（试行）》的通知（苍造地〔2015〕1号）；

- 《关于实施苍南县土地整治有关程序》的通知（苍造地〔2015〕2号）；

- 《苍南县垦造耕地项目工程验收实施细则（试行）》的通知（苍造地〔2014〕3号）；

- 《土地质量复垦控制标准》(DT/T 1036—2013)。

- 其他省、部级相关技术规定等。

五)、成果要求

1、做好工程项目监理总结，做好施工现场记录与信息反馈；按照监理合同附件的要求编制监理周、月、年报，及时提供完整的监理档案资料一式两份原件。

2、负责各种技术资料和竣工验收资料的收集、审核、整理工作，按期整编工程资料和工程档案，及时提供完整的施工技术档案资料一式两份原件。

六)、项目实施要求

1、知识产权：本次项目成果所有权和使用权均属于苍南县自然资源和规划局。中标人不得以任何理由留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经采购人书面同意，任何单位和个人不得转让和使用本项目成果。

2、资料档案及保密要求：

（1）中标人应当对每宗作业情况建立完整的电子档案，在合同正常终止后全部移交给采购人保管。

（2）与本项目有关的资料及数据成果中涉及国家秘密的内容，均要求按照《国家保密法》及相关法律法规执行。

（3）中标人应当遵守相关保密法律、法规，确保采购人及被执法单位的信息安全。

3、投标人须将技术（服务）成果送到指定地点，各项技术参数及成果必须满足采购人的要求。

4、验收标准：根据国家现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，协助采购人组织验收。

5、其他服务承诺：

在合同执行期间，如服务计划书中的承诺标准低于国家新颁布的技术标准及要求时，则中标人应该按照新颁布的标准执行。以上为本项目最低服务要求，投标人必须满足，在此基础上各投标人可提供其他更多的服务承诺，并提供详细的服务计划书。

- 三、商务条款

- 服务期：自合同签订之日起至2026年12月31日止，施工工期若延误或延期的，中标供应商无条件配合施工工期，费用不得调整，报价时自行考虑该风险；质保期12个月。项目按单一立项文件根据立项要求的工期完成建设并通过县级验收，实现项目最终入库。项目质保期按单个项目分别计算，以单个项目通过县级验收发文起1年止。

- 服务地点：苍南县

- 履约保证金：签订合同后中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（形式：保函、银行转账提交）。履约保证金若银行转账，项目质保期结束，7个工作日内无息退还。

- 付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价40%的预付款（中标供应商需开具正式发票并经使用单位签字盖章，签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定），预付款按季度进行分摊扣回。根据施工工期，监理费原则上按每季度支付一次，每次支付监理费用与施工工程进度款等比支付，即每季监理费用=当季施工进度款÷施工合同总价×监理合同价；尾款在合同内项目完成后三个月内一次性支付。（经采购单位同意，中标供应商可授权给分公司代为收款。）

- 中标供应商的义务：

5.1向采购人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

5.2中标供应商在履行监理合同的义务期间，应运用合理的技能，为采购人提供与其中标供应商水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助采购人实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

5.3中标供应商使用采购人提供的设施和物品属于采购人的财产。在监理工作完成或终止时， 应将其设施和剩余的物品库存清单提交给采购人，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

- 中标供应商权利：

6.1采购人在委托的工程范围内的，授予中标供应商以下监理权利：

6.1.1工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向采购人的建议权；

6.1.2工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，自主向设计单位提出建议，并向采购人提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价或延长工期，应当事先取得采购人的同意；

6.1.3工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向采购人提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得采购人的同意；

6.1.4工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向采购人报告；

6.1.5报经采购人同意后，发布开工令、停工令、复工令；

6.1.6工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向采购人报告，如有紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时向采购人作出书面报告；

6.1.7工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签认权；

6.1.8在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。未经中标供应商签字确认，采购人不支付工程款。

6.1.9工程进行过程中，在征得委托人允许后有权要求施工总承包单位对不合格的项目负责人和施工（管理）人员进行更换，以监理单位和业主单位共同签章为准。

6.2中标供应商在采购人授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经采购人事先批准。在监理过程中如发现承建商工作不力，中标供应商可提出调换有关人员的建议。

6.3在委托的工程范围内，采购人或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），尽量先向中标供应商提出，由中标供应商研究处置意见，再同双方协商确定。当采购人和第三方发生争议时，中标供应商应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供佐证的事实材料。

- 采购人的义务与权利

7.1采购人义务：

7.1.1采购人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

7.1.2采购人应在双方约定的时间内免费向中标供应商提供与工程有关的为中标供应商所需的工程资料。

7.1.3采购人应当在约定的时间内就中标供应商书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

7.1.4采购人应当将授予中标供应商的监理权利，以及中标供应商主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

7.1.5采购人应为中标供应商提供如下协助：

（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

7.2采购人权利：

7.2.1采购人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权以及对工程设计变更的审批权；

7.2.2中标供应商调换总监理工程师须经采购人同意；

7.2.3采购人有权要求中标供应商提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

7.2.4采购人有权要求中标供应商更换不称职的监理人员，直到终止合同，采购人有权按合同约定扣罚违约金的权利。

第三部分  供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法条组织和实施。

2.1、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

2.2、招标文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3、无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用，采购人有权选择中标供应商的供货及服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含投标报价，否则做无效投标处理。

5、招标文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

6.1、对于本次采购，如多个供应商前来参与投标的产品为同一品牌，则取通过资格审查、符合性审查后评审最终得分最高的供应商获得中标人推荐资格；评审最终得分相同的，则取投标总价低的供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

6.2、非单一产品采购项目中，单一产品品牌相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌产品；多家供应商中，有供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按6.1规定处理。

7.1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.2、供应商法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系或是直系血亲关系的不同供应商不得同时参加本次政府采购活动，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.3、电子交易平台运营机构（指政采云平台），以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目线上电子交易中投标、响应政府采购项目，否则所有关联供应商均按无效供应商处理。

7.4、除单一来源采购项目外，为本项目提供设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次项目采购活动，否则均按无效供应商处理。

7.5、供应商明知存在以上关联关系或情况却故意隐瞒继续参加本次采购活动的将根据相关法律法规追究其法律责任。

8、以联合体形式参加政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体牵头方及各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

9、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，环保设备认证等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

10、本次项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评标时通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录对供应商进行信用甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动，其投标文件（投标文件）按无效标处理。

11、供应商可以自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。

12、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

13、 投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

14、中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业

[2011]300 号）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在政采云获取。

1.2招标文件约束力

▲供应商一旦获取了招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件内容及补充资料等组成，供应商需自行关注“浙江省政府采购网”和“政采云”查看投标截止时间前的补充资料等电子材料。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间三日前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标货物技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标货物在基本满足招标货物技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标，不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。投标供应商应当按照以下内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任：

2.1、资格证明文件（若资格审查不符合或未按要求提供，将否决投标处理）

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章） |
| （2） | 供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件2-4）（加盖公章） |
| （3） | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件2-2） |
| （4） | 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（如有提供，供应商应详细解读并提供相关证明资料）（若是）（附件2-9、附件2-0） |
| （5） | 具备国家相关部门颁发的水利工程施工监理乙级资质（水利工程施工监理专业为丙级资质，资质证书仍在有效期内视同水利工程施工监理专业乙级。 |
| （6） | 项目负责人：具有注册在投标人单位的水利部颁发的监理工程师（水利工程）注册证书。 |

2.2、商务报价部分组成

1）开标一览表（附件1-1）

2）报价分析表（附件1-2）

2.3、技术资信部分组成

1）评分索引表（可自拟）

2）投标函（附件2-1）；

3) 供应商情况声明（附件2-3）；

4）商务响应表（附件2-5）（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；

5)技术响应表（附件2-6）（如不填写，则视为完全响应采购文件的要求）；

6）项目实施负责人简历表（附件2-7）

7）拟投入项目主要工作人员一览表（附件2-8）；

8）投标人成功业绩表及证明材料（附件2-11）；

9）项目方案（根据评分细则逐条列出）（格式自拟）；

10）其它应提供的文件。

▲商务报价部分组成、技术资信部分组成的资料如为扫描件，扫描件需加盖有效公章或电子签章；

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式编写目录及页码逐一按顺序组成电子投标文件。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商须按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价明细表》填写投标分项数量、价格（附件二）。

4.2、▲本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，按无效标处理。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含但不仅限以下费用：

最后报价即磋商文件确定的服务范围内全部工作内容的承包价格，最后报价是履行合同的最终价格，包含项目服务全过程所涉及的人工投入、设备投入、管理费、税金、合理利润、招标代理服务费等一切成本及费用。最后报价为履行合同的最终报价，投标人不得再要求追加任何费用。

▲供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在投标价格中，则填“含”，如免费则填“免”，空白视为“含”。

5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商须按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

6、投标

6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付业主使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

6.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

6.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

7、投标保证金：无

8、投标文件的有效期

8.1自开标日起120天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

9、投标文件的签署和份数：详见投标通知（邀请）书

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的上传及递交：详见投标通知（邀请）书

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前上传政采云系统。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，应以电子邮件形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件递交截止时间前修改投标文件，按政采云系统要求操作。

3.2供应商在投标文件递交截止时间以后不得要求投标文件修改和撤回。

4、投标文件的递交

4.1、▲递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1.1、在投标文件递交截止时间之前上传。

4.1.2、已按要求在政采云申请获取采购文件的供应商。

六、开标和评标

1、开标

1.1采购机构按招标文件规定的时间、平台向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按规定的时间内自行进行投标文件解密，解密成功后代理机构开启投标文件，解密不成功的按“投标通知（邀请）书”执行，如各投标供应商对政府采购活动现场情况无异议，须在30分钟内填写（签章）完成《政府采购活动现场确认声明书》并发送至购组织机构邮箱：991764883@qq.com，否则按投标供应商默认无异议处理；开始开评标会议。

1.2供应商投标代表必须准时在线参加会议，投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密的，造成的后果由供应商自行承担。

在线开评标进行时，供应商投标代表需自行关注平台提示信息，期间有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

1.3会议程序

1.3.1开评标大会由采购代理机构主持，投标文件递交截止时间到即为开评标开始；

1.3.2系统告知各参会代表本次采购活动的主持唱读人、记录人和监督人、投标供应商等，要求供应商投标代表提出其中是否有应当回避的人员和供应商；

1.3.3宣布评审期间的有关事项；

1.3.4线上开启各投标供应商的“电子投标文件”，对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。

1.3.5评审小组根据评审原则和评审办法，对各供应商的技术资信标进行评审打分。

1.3.6 公布技术资信标得分后，公布各投标供应商投标报价。

1.3.7 会议结束。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定预中标供应商，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定预中标供应商名单；

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

(1.1）资格性检查。评审小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

(1.2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其投标代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐预中标供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、▲供应商投标文件中付款方式、交货期、完工期出现负偏差的，按无效投标处理。

2.4、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差（评标委员会按少数服从多数原则认定），按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

6）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6开标时，投标文件中《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.8、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有投标代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购投标文件的供应商少于3家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第六部分。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权直接确定中标人。

2、中标通知书

2.1、开标结束后招标代理机构在浙江省政府采购网网站上公示中标结果发出中标通知书，公示期为七个工作日。

2.2、中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标公示发出后，中标供应商主动联系招标代理机构领取中标通知书，到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 虚假应标及拒签合同等的责任

中标（成交）供应商因虚假应标或其他原因被撤销中标资格或中标（成交）供应商主动放弃中标（成交）资格或在规定时间内借故否认已经承诺的条件或拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，由主管部门进行处理，本次采购代理服务费由原中标供应商支付承担。

八.招标代理服务费

- 成交供应商须向招标代理机构支付采购代理服务费 22000  元整，供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格，将不退还其招标代理服务费。

- 招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国银行苍南县支行时代支行

开户名称：浙江恒杰工程管理有限公司苍南分公司

开户帐号：394880428822

### 第四部分、合同格式（仅供参考）

第一部分通用合同条款

（说明：本通用合同条款全文引用《工程建设监理合同示范文本》，仅供参考以实际签订为准）。

第一部分 协议书

甲方（委托人）：

乙方（监理人）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称:

2.工程地点：

3.工程造价：

4.施工工期：

5.质量目标：合格

- 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

第一部分：协议书；

第二部分：通用条件；

第三部分：专用条件；

第四部分：双方依法签订的补充协议（可无）。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：              ，

注册号：               。

五、签约监理费

签约监理费（小写）                  （大写）             。

六、监理服务期限

。

- 七、特别约定条款

- 无

- 八、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供工作过程中必要的资料场地、设备，并按本合同约定支付监理服务费。

- 九、合同订立

1.订立时间：          年    月    日。

2.订立地点：   浙江省苍南县

3.本合同一式六份，具有同等法律效力，委托人三 份，监理人三份。

委托人（盖章）：             监理人（盖章）：

法定代表人或                  法定代表人或

其授权代理人（签字）：        其授权代理人（签字）：

单位地址：                    单位地址：

电 话：                       电 话：

（以下无协议书内容）

第二部分 通用条件

- 1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “监理费”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约监理费。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2） 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 2. 监理人的义务

- 2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

- 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

- 2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

- 2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应协助提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

- 2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

- 2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

- 2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

- 3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

- 3.2 提供资料

委托人应按照约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

- 3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照约定，派遣相应的对接人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

- 3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

- 3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

- 3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

- 3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

- 4. 违约责任

- 4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

- 4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过30天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

- 4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 5. 支付

- 5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

- 5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书（表）。支付申请书（表）应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

- 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书（表）后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

- 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过30天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

- 6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人须通知监理人暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在支付之日起30天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知15天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后15天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

- 6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

- 7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在15天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8. 其他

- 8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

- 8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

- 8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

- 8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

- 8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分 专用条件

1.监理人义务

1.1监理的范围和内容

1.1.1监理范围包括：施工图范围内的全部工程的监理及质量缺陷期的全过程监理。

1.1.2监理工作内容包括：本工程图纸所示范围内容工程施工阶段的全过程、多方位、多目标监理，包括质量、进度、投资及安全生产管理、合同管理。

- 1.2监理与相关服务依据

1.2.1监理依据包括：1、监理委托合同,业主与承包方签订的施工合同、协议,设计委托合同、招标文件等；2、本工程正式设计文件、施工图、有关地质报告，现行的设计和施工验收规范、规程、标准及工程变更文件、联系函等；3、国家及地方现行法律、法规、质量评定标准等；4、相关会议记录、纪要及双方签署的其他书面合同、协议或文件。

1.2.2相关服务依据包括：监理单位应根据项目大小及难易度、及时调整派驻的监理人员。

1.3职责权限

1.3.1核实施工进度；

1.3.2监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人认为承包人不能胜任的，经委托人同意，可要求承包人调换人员 。

- 1.4提交报告

监理人应按委托人要求提交的报告，包括但不限于：监理规划、细则、监理月报、每月完成工程量统计表。以上提及的材料可根据业主需求，增加或减少相应的报告。

- 2.委托人义务

2.1委托人代表

- 委托人需派遣委托人代表负责与监理方就各项事宜进行沟通协调，如需更换委托人代表，应及时通知监理方。

- 2.2答复

委托人同意在七天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

- 3.违约责任

3.1监理人的违约责任

3.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿不超过该项目总造价折算的监理报酬（扣税）]：赔偿金=直接经济损失/施工合同总价*监理合同总价（扣除税金）。

- 3.2委托人的违约责任

3.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

- 4.支付

4.1支付货币

币种为：  人民币  。

4.2支付方式

详见采购文件。

5.合同生效、变更、暂停、解除与终止

5.1生效

本合同生效条件：双方签字盖章后生效。

5.2变更

5.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

5.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

5.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

5.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

- 6.争议解决

6.2调解

本合同争议进行调解时，可提交  仲裁委员会   进行调解。

- 6.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  苍南县 人民法院提起诉讼。

- 7.其他

7.1检测费用

委托人应在检测工作完成后  七   天内支付检测费用。

- 7.2咨询费用

委托人应在咨询工作完成后  七   天内支付咨询费用。

- 7.3奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

7.4保密

委托人申明的保密事项和期限：     /     。

监理人申明的保密事项和期限：  /     。

第三方申明的保密事项和期限：   /      。

7.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:   /      。

8.附加条款

1、本工程完成交工验收工作，且监理费付清后，本合同自动失效。

（以下无专用条件内容）

工程建设廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

委托单位（甲方）：

代建单位：

监理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家，集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目发包承包双方签订的              施工监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计，建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行合同，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给预党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。

第五条 本责任书作为             施工监理合同的附件，与工程施工监理合同有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本责任书正本一式三份，具有同等法律效力，由三方各执一份；副本 九 份，甲方执  三  份，乙方执  三  份，代建单位    三份 。

| 甲方： （盖章） 法定代表人： 地址： 电话： 年 月 日 | 乙方： （盖章） 法定代表人： 地址： 电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

安全生产协议书

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在                  施工监理服务合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，业主                （以下简称“甲方”）、代建单位                 与监理人                      （以下简称“乙方”），签订如下安全监理责任合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实施监理。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对施工现场的安全生产检查，监督施工单位及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1、督促施工单位严格遵守国家有关安全生产的法律法规、行业有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，督促施工单位加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3、建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确安全监理职责，增强安全意识。

4、在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5、在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求施工单位整改；情况严重的，应立即要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，乙方应及时向有关主管部门报告。

6、乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

7、乙方应督促施工单位按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法承担责任。

本合同书正本一式三份，具有同等法律效力，由三方各执一份；副本 九 份，甲方执  三  份，乙方执  三  份，代建单位    三份 。由三方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

| 甲方： （盖章） 法定代表人： 地址： 电话： 年 月 日 | 乙方： （盖章） 法定代表人： 地址： 电话： 年 月 日 |
| --- | --- |

### 第五部分   投标文件格式

### 商务部分

（密封封面格式）（仅供参考）

商务报价投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件1-1

开标一览表

项目名称：

招标编号：CNDL2025006

| 序号 | 项目名称 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苍南县灵溪、桥墩、马站等18个乡镇耕地保护与提升项目一期监理服务 | 大写：人民币 |  |
|  |  | 小写：￥ |  |

▲说明：★1、本表中的报价应包括完成该需要的全部内容,包括人员、管理服务、设备、利润、税金、保险、成果编制费用、文稿资料费、交通食宿费、专家咨询费、评审费用、材料收集费用、验收服务费（含专家费）、其它相关费用等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、招标代理服务费等各项全部费用。

★2、此表中总报价应与报价分析表总价相一致，报价均为含税价。

3、表格内容一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

4、投标人不得超出项目预算价进行投标报价，否则作否决投标处理。

★5、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件1-2

报价分析表

招标编号：                                   （价格单位：元人民币）

| 序号 | 项 目 内 容 | 招标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |
|  | 总 计 价 | ￥ |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性投标招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“招标报价一览表”对应报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（电子签名/公章）：

日期：

### 技术部分

（密封封面格式）（仅供参考）

技术资信投标文件

开标时启封

项目名称：

项目编号：

采 购 人：

投标单位（盖章）：

投标人地址：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

评 分 索 引 表

| 序号 | 评分项目 | 查阅指引 | 自评分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见第 页 |  |
|  |  | 见第 页 |  |
|  |  | 见第 页 |  |
|  |  | 见第 页 |  |
|  |  | 见第 页 |  |
|  |  | 见第 页 |  |
|  |  | 见第 页 |  |

说明：

- 建议此表放在技术资信标封面后第一页，方便评委打分时可以快速查阅到与评分项有关的内容。

- 格式可自拟。

附件2-1

投标函

苍南县自然资源和规划局：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，并对项目（招标项目名称）进行投标。为此：

- 提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后接到采购人通知后按招标文件规定服务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的国企采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起120天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                   传真：

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件2-2

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

### 附件2-3

供应商情况声明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模：

3、企业人员情况：职工（在职）人数       人

4、近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5.投标单位有效营业执照（或事业单位法人证书）副本和税务登记证或三（五）证合一证照（复印件，加盖单位公章）

- 7．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件加盖单位公章）

### 附件2-4

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目采购编号 | CNDL2025006 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |  |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |  |
| 签署日期： |  |  |

### 附件2-5

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

### 附件2-6

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的要求。

投标单位（盖章）：

### 附件2-7

项目实施负责人简历表

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注:1、本表应附技术职称/资格证书、社保等证明原件扫描件；

- 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 附件2-8

拟投入项目主要工作人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/职称 | 专业 | 专业工作年限 | 主要业绩 | 拟任何职 | 是否常驻（填：是或否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格可以延续，本表应附毕业证书、职称证书、身份证等原件或复印件扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（盖章）：

日期：

### 附件2-9

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的_ （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业 ）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业 ）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 附件2-10

监狱企业证明文件（如是）

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

注：1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 附件2-11

投标人成功业绩表及证明材料

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位 | 金额 | 合同开始时间 | 联系人 | 联系电话 | 证明资料名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注：提供中标通知书、合同，复印件加盖投标人公章。

供应商全称（盖章）：

日期：

- 其他应提供的文件

政府采购活动现场确认声明书

浙江恒杰工程管理有限公司：

本人经由      (填投标供应商名称）        负责人   （填法人名字）  合法授权参加 （投标项目名称）（采购编号）政府采购活动。经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                                   。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                                        之间存在下列利害关系      ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

- I.其他利害关系情况                                                      。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表（签名）：

年    月     日

（注：本页内容非投标文件组成部分，开标开始后30分钟内，填写此表并扫描发送至邮箱：991764883@qq.com。）

第六部分  评审办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定货物的供货供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布技术资信标得分，开启合格技术资信标的商务报价标。

第三步：评标委员会推荐一名技术资信标和商务报价标合计分值最高的供应商为中标候选供应商，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权评标委员会根据评审报告直接确定一名中标供应商。

中标供应商被撤销中标资格或自行放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以取消其中标资格。并按有关规定重新组织采购。

其他参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评分细则

一、商务报价评分10分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分计算公式为：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10%×100。

2、为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

3、 本项目在报价评审时对符合中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）的小型和微型企业给予价格优惠扶持，用扣除后的价格参与评审，具体如下：

(1)本项目对小型和微型企业产品的价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格（即投标报价的 80% ）参与报价分评审。

(2)参与本项目政府采购活动的中小企业应当提供 《中小企业声明函》。

(3)中小企业按上述优惠取得政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

4、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定的监狱企业，由本单位提供服务参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受扶持政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）规定的残疾人福利性单位，由本单位提供服务参加政府采购活动时，视同小型、微型企业享受扶持政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。

6、投标人的技术资信和报价得分之和，即为该投标人的最终得分。

7、评标委员会按技术资信合格投标人的最终得分高低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐中标人候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

二、技术资信综合评分90分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证证书 | 10 | 供应商具有质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书、信息安全管理体系证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供1项得2分，最高10分。所有认证证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：须同时提供相应认证证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图证明材料，证书复印件及截图加盖投标人公章。两者缺一不可，否则不得分。 |
| 2 | 投标人 综合实力 | 5 | 供应商2020年1月1日以来（以获奖证书或文件颁发时间为准））获得过省级及以上水利行政主管部门或水利行业协会“优秀水利企业”称号的，每提供1项得1分，本项最高得5分。 注：提供证书或文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。 |
| 3 | 投标人业绩 | 1 | 供应商2020年1月1日以类似项目（土地整治、土地复垦、垦造耕地等）监理业绩的得1分，最高1分。 注：时间以合同签订时间为准，提供中标通知书和合同复印件，二者缺一不可，材料提供不全的不得分；扫描件或复印件加盖公章。 |
| 4 | 投入人员 配置 | 4 | 根据供应商拟投入本项目的总监理工程师同时具有水利类高级以上职称和水利部颁发的注册监理工程师证书、国土空间生态修复工程监理专业技术人员证书的得4分。所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。 |
|  |  | 12 | 拟派项目组中： 1、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、水利部颁发的注册监理工程师证书和一级注册造价工程师（水利工程）证书的，1人得4分，本项最高得4分。 2、拟投入监理人员中同时具有中级以上职称、注册安全工程师证书、安全评价师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 3、拟投入监理人员中具有信息系统监理师证书的，1人得4分，本项最高得4分。 所有证书在投标截止时间前必须仍在有效期内。 注：证明材料需提供证书扫描件并加盖公章，提供人员在投标截止时间前六个月内任意两个月由社保部门出具的社保证明，社保缴纳单位应与投标人名称一致，否则不得分。 |
| 5 | 施工进度控制 | 8 | 对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。 |
| 6 | 质量控制 | 8 | 针对本项目的实际情况对质量控制的保证措施手段是否科学、可靠，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际，得，5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。 |
| 7 | 投资控制 | 8 | 对本项目投资控制，有风险预测与防范对策，能抓住工程费用最易突破的环节，明确投资控制重点，由专家进行评分。 方案有针对性且满足项目实际,得5-8分； 基本能符合要求，得2-5分； 不能基本符合要求，得0-2分； 未提供不得分。 |
| 8 | 安全文明施工管理 | 8 | 对本项目安全文明管理施工，根据安全生产措施、文明施工措施、环境保护措施、扬尘管理措施，由专家进行评分。 措施有针对性且满足项目实际,得5-8分； 措施基本能符合要求，得2-5分； 不能基本符合要求，得0-2分； 未提供不得分。 |
| 9 | 拟投入设备 | 9 | 供应商针对本项目拟投入检测仪器和工具是否能满足工程要求，由专家进行评分。 投入检测仪器和工具满足项目实际情况的，得6-9分； 基本能符合要求，得3-6分； 不能基本符合要求，得0-3分； 未提供不得分。 |
| 10 | 资料整理及组织实施计划方案 | 8 | 供应商针对本项目技术资料编制及制作的组织实施计划等情况，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际情况的，得5-8分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得2-5分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-2分； 未提供不得分。 |
| 11 | 总体方案 | 9 | 根据供应商针对本项目提出的总体方案情况，由专家进行评分。 方案有详细、具体、明确的实施内容操作性强，有针对性且满足项目实际情况的，得6-9分； 方案较完善，实施内容完整，基本能符合要求，得3-6分； 方案较为简单，实施内容有欠缺，针对性较差，得0-3分； 未提供不得分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商，如果得分相同，以报价低的优先，报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、参见采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。