嘉善县“家善”减灾云平台配套监控设备等采购、安装及运维项目

竞争性磋商文件

项目编号：JXYJ2024017(CS）

项目名称：嘉善县“家善”减灾云平台配套监控设备等采购、安装及运维项目

采购人：嘉善县人民政府罗星街道办事处、嘉善县人民政府魏塘街道办事处、嘉善经济技术开发区管理委员会、嘉善县大云镇人民政府、嘉善县姚庄镇人民政府、嘉善县干窑镇人民政府、嘉善县西塘镇人民政府、嘉善县陶庄镇人民政府、嘉善县天凝镇人民政府

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

2024年8月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  磋商项目需求	8

第三章  磋商须知	11

第四章  评审办法及标准	28

第五章  采购合同（指引）	53

第六章　响应文件格式	57

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

嘉善县“家善”减灾云平台配套监控设备等采购、安装及运维项目招标项目的潜在供应商应在政府采购云平台https://login.zcygov.cn/login获取（下载）磋商文件，并于2024年9月2日14:30（北京时间）前递交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JXYJ2024017(CS）

项目名称：嘉善县“家善”减灾云平台配套监控设备等采购、安装及运维项目

预算金额：1639424.56元

最高限价：1623992.21元

采购需求：

标项一

标项名称: 嘉善县“家善”减灾云平台配套监控设备等采购、安装及运维项目
   数量:1  
   预算金额（元）: 1639424.56元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途，具体详见采购文件第二章磋商项目需求

备注：政府采购确认书：善财采确临[2024]1822、1825、1827、1832、1834、1884、1886、1889、1923号

合同履行期限：自合同签订之日起60日内供货到采购人指定地点, 中标人负责安装，并调试完毕完成验收。

本项目（是）接受联合体磋商

## 二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

þ无；

☐专门面向中小企业

☐货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求：无。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

## 三、获取磋商文件

时间：/至2024年9月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台https://login.zcygov.cn/login

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2024年9月2日14:30（北京时间）

投标地点（网址）：“政采云”上提供电子响应文件

开标时间：2024年9月2日14:30

开标地点（网址）：嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层嘉兴市银建工程咨询评估有限公司开标室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份【地址：嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层嘉兴市银建工程咨询评估有限公司招标代理部；收件人：王佳浩；电话：0573-84211099；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至采购代理机构联系人邮箱(735621524@qq.com)。如供应商选择快递费到付，采购代理机构将拒签。】备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三章磋商须知—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

  - 采购人信息

名    称：嘉善县人民政府罗星街道办事处、嘉善县人民政府魏塘街道办事处、嘉善经济技术开发区管理委员会、嘉善县大云镇人民政府、嘉善县姚庄镇人民政府、嘉善县干窑镇人民政府、嘉善县西塘镇人民政府、嘉善县陶庄镇人民政府、嘉善县天凝镇人民政府

地       址：嘉善县境内

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：0573-84793627

质疑联系人：潘先生

质疑联系方式：0573-84126399

  - 采购代理机构信息

名    称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地    址：嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层

传     真：0573-84971199

项目联系人（询问）：王佳浩

项目联系方式（询问）：0573-84211099

质疑联系人：俞鸿婷

质疑联系方式：0573-84211066

  - 同级政府采购监督管理部门

名    称：嘉善县财政局

地    址：嘉善县解放东路318号

传     真：0573-84122528

联系人 ：刘先生

监督投诉电话：0573-84122310

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  磋商项目需求

### 一、项目概况

#### 1、项目背景

按照《“十四五”国家综合防灾减灾规划》（国减发〔2022〕1号）、浙江省减灾委员会办公室《浙江省综合减灾示范社区提升工程试点工作方案》、浙江省应急管理厅《关于加强基层应急管理体系和能力建设的实施意见》和浙江省应急管理厅相关文件精神，全面提升嘉善县综合减灾能力，由嘉善县应急管理局进行全局统筹规划设计，结合省厅试点文件要求，搭建多场景融合的数字化平台，打造社区治理减灾治理的新引擎，开发综合减灾治理数字驾驶舱，打造党建引领、架构贯通、协同共建、数智赋能的社区减灾工作新格局；以共享利旧为原则，运用物联网、人工智能、大数据等技术实现重点风险场景的监测预警，有效预防事故的发生，减少灾害发生造成的损失和伤害，提高社区的应急处突能力和整体安全性。

#### 2、建设规模

本项目由嘉善县应急管理局负责建设，全县9个镇（街道）和26个综合减灾示范社区使用。

### 二、采购内容

#### 1、采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 42 | 台 |
|  | 8T硬盘 | 84 | 块 |
|  | 独立烟感探测装置 | 309 | 个 |
|  | 一键拉绳报警 | 178 | 个 |
|  | 水浸探测器 | 186 | 个 |
|  | 智能用水监测器 | 91 | 个 |
|  | 监控摄像头（核心产品） | 142 | 个 |
|  | 社区勘测服务 | 1 | 项 |
|  | 辅材 | 9 | 批 |
|  | 安装调试 | 9 | 项 |
|  | 定制化服务 | 9 | 项 |

##### 1.1大云镇

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 3 | 台 | 175309.91元 |
|  | 8T硬盘 | 6 | 个 |  |
|  | 独立烟感探测装置 | 34 | 个 |  |
|  | 一键拉绳报警 | 12 | 个 |  |
|  | 水浸探测器 | 10 | 个 |  |
|  | 智能用水监测器 | 2 | 个 |  |
|  | 监控摄像头 | 28 | 个 |  |
|  | 社区勘测服务 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 安装调试 | 1 | 项 |  |
|  | 定制化服务 | 3 | 年 |  |

##### 1.2干窑镇

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 4 | 台 | 160635.58元 |
|  | 8T硬盘 | 8 | 个 |  |
|  | 独立烟感探测装置 | 15 | 个 |  |
|  | 一键拉绳报警 | 14 | 个 |  |
|  | 水浸探测器 | 17 | 个 |  |
|  | 智能用水监测器 | 13 | 个 |  |
|  | 监控摄像头 | 16 | 个 |  |
|  | 社区勘测服务 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 安装调试 | 1 | 项 |  |
|  | 定制化服务 | 3 | 年 |  |

##### 1.3惠民街道

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 3 | 台 | 117344.56元 |
|  | 8T硬盘 | 6 | 个 |  |
|  | 独立烟感探测装置 | 15 | 个 |  |
|  | 一键拉绳报警 | 14 | 个 |  |
|  | 水浸探测器 | 23 | 个 |  |
|  | 智能用水监测器 | 10 | 个 |  |
|  | 监控摄像头 | 8 | 个 |  |
|  | 社区勘测服务 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 安装调试 | 1 | 项 |  |
|  | 定制化服务 | 3 | 年 |  |

##### 1.4罗星街道

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 11 | 台 | 413292.13元 |
|  | 8T硬盘 | 22 | 个 |  |
|  | 独立烟感探测装置 | 88 | 个 |  |
|  | 一键拉绳报警 | 57 | 个 |  |
|  | 水浸探测器 | 83 | 个 |  |
|  | 智能用水监测器 | 28 | 个 |  |
|  | 监控摄像头 | 23 | 个 |  |
|  | 社区勘测服务 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 安装调试 | 1 | 项 |  |
|  | 定制化服务 | 3 | 年 |  |

##### 1.5陶庄镇

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 4 | 台 | 117541.1元 |
|  | 8T硬盘 | 8 | 个 |  |
|  | 独立烟感探测装置 | 12 | 个 |  |
|  | 一键拉绳报警 | 4 | 个 |  |
|  | 水浸探测器 | 3 | 个 |  |
|  | 监控摄像头 | 17 | 个 |  |
|  | 社区勘测服务 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 安装调试 | 1 | 项 |  |
|  | 定制化服务 | 3 | 年 |  |

##### 1.6天凝镇

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 4 | 台 | 128839.5元 |
|  | 8T硬盘 | 8 | 个 |  |
|  | 独立烟感探测装置 | 30 | 个 |  |
|  | 一键拉绳报警 | 12 | 个 |  |
|  | 水浸探测器 | 9 | 个 |  |
|  | 智能用水监测器 | 6 | 个 |  |
|  | 监控摄像头 | 6 | 个 |  |
|  | 社区勘测服务 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 安装调试 | 1 | 项 |  |
|  | 定制化服务 | 3 | 年 |  |

##### 1.7魏塘街道

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 7 | 台 | 277975.91元 |
|  | 8T硬盘 | 14 | 个 |  |
|  | 独立烟感探测装置 | 51 | 个 |  |
|  | 一键拉绳报警 | 27 | 个 |  |
|  | 水浸探测器 | 23 | 个 |  |
|  | 监控摄像头 | 21 | 个 |  |
|  | 智能用水监测器 | 17 | 个 |  |
|  | 社区勘测服务 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 安装调试 | 1 | 项 |  |
|  | 定制化服务 | 3 | 年 |  |

##### 1.8西塘镇

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 4 | 台 | 153219.3元 |
|  | 8T硬盘 | 8 | 个 |  |
|  | 独立烟感探测装置 | 42 | 个 |  |
|  | 一键拉绳报警 | 29 | 个 |  |
|  | 水浸探测器 | 3 | 个 |  |
|  | 监控摄像头 | 21 | 个 |  |
|  | 智能用水监测器 | 10 | 个 |  |
|  | 社区勘测服务 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 安装调试 | 1 | 项 |  |
|  | 定制化服务 | 3 | 年 |  |

##### 1.9姚庄镇

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 2 | 台 | 79834.22元 |
|  | 8T硬盘 | 4 | 个 |  |
|  | 独立烟感探测装置 | 22 | 个 |  |
|  | 一键拉绳报警 | 9 | 个 |  |
|  | 水浸探测器 | 15 | 个 |  |
|  | 监控摄像头 | 2 | 个 |  |
|  | 智能用水监测器 | 5 | 个 |  |
|  | 社区勘测服务 | 1 | 项 |  |
|  | 辅材 | 1 | 批 |  |
|  | 安装调试 | 1 | 项 |  |
|  | 定制化服务 | 3 | 年 |  |

#### 三、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术性能参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32路网络硬盘录像机 | 支持 WEB、本地 GUI 界面操作 支持最大 32 路网络视频接入，网络性能 160Mbps 接入、128Mbps 储存、60Mbps 转发 支持不开智能 1 路 12MP@25 fps; 2 路 8MP@25 fps; 3 路 5MP@25 fps; 4 路 4MP@25 fps; 10 路 2MP@25 fps 解码。或开智能 1 路 12MP@25 fps; 2 路 8MP@25 fps; 3 路 5MP@25 fps; 4 路 4MP@25 fps; 9 路 2MP@25 fps 解码。最大支持 16 路视频回放 支持 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC 分辨率接入 支持 2 路后智能智能动检 支持 2 个内置 SATA 接口，单盘最大容量支持 20T 支持 2 个 USB 接口（1 个前置 USB2.0 接口、1 个后置 USB2.0 接口） 支持 4 路报警输入、2 路报警输出 支持 2 个千兆以太网口，支持 2 个不同段 IP 地址的 IPC 设备接入，支持将 双网口设置同一个 IP 地址，实现数据链路冗余 支持 VGA、HDMI 异源输出，HDMI 视频输出分辨率最大支持 4K 显示 可接驳支持 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 支持 Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加 IPC 并自动切 换到 H.265 支持 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 22.12 网络协议 支持远程监控、预览、回放 支持硬盘、外接 USB 存储设备、DVD 刻录等存储方式，支持 U 盘，DVD 刻录 备份方式 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本 地回放与查询 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后 续査看 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持语音对讲，客户端、WEB 与 NVR 之间以及通过 NVR 与网络摄像机之间进 行语音对讲；NVR 与网络摄像机之间进行语音对讲 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR 支持远程管理 IPC 功能，支持对前端 IPC 远程升级，支持远程对 IPC 的编码 配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频 图像上 支持走廊模式功能，支持 IPC 画面旋转 90°或 270°，成 9:16 走廊模式 支持多种 SmartIPC 接入，包括绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、 人脸检测、物品遗留和物品搬移、智能动检、人群分布、热度图、人数统计、车 牌检测、立体行为分析等 | 42 | 台 |
|  | 8T硬盘 | 转速：不少于5400RPM； 级别 企业级 单盘容量 8TB 缓存 不少于256MB 硬盘接口 SATA MTBF 不少于200 万小时 Workload 550TB/年 工作温度 +5℃～+60℃ 工作湿度 5%～90%RH（无凝结） 供电电压 5V±5%、12V±10% 填充气体 空气 外圈速度 不少于255MB/s | 84 | 块 |
|  | 独立烟感探测装置 | 1.支持4G无线通讯； 2.设备光信号器件采用1个红色光信号发射管、1个蓝光信号发射管和1个光信号接收管； ★3.方位比值≤1.1，一致性比值≤1.3；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 4.支持声光报警，报警音量≥80dB； 5.支持火警报警、故障报警、拆除报警和温度报警； ★6.支持迷宫和迷宫防护罩为不需要使用工具的快速可拆卸结构；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 7.支持将软件版本号、协议版本号、设备型号上传管理平台； 8.支持具有抗水汽干扰功能及提示，能够在水汽环境中防止误报； ★9.支持温度报警功能，定温报警：当环境温度达到57℃时触发报警，差温报警：当环境温度＞37℃且上升变化≥8℃/min时触发报警，将报警消息上传至远程管理平台；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★10.支持传感器部件污染报警功能，当传感器部件受到污染，符合污染报警条件时，应发出污染故障信号，提示迷宫清理；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ★11. 支持将软件版本号、协议版本号、设备型号、电池电压、电池电量、信号强度、物理小区位置信息cell ID、烟雾浓度、灵敏度、重发次数、红光本底值、红光采样值、蓝光本底值、蓝光采样值、温度值、湿度值、污染指数、烟雾报警、温度报警、湿度报警、拆除故障、欠压故障、迷宫污染故障、电路失效故障、温度、湿度传感器故障、屏蔽、解除屏蔽等数据上传至远程管理平台；（提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 12.支持拆除报警功能，当设备与安装底板分离时，设备应能将拆除报警信号上传至远程管理平台； 13.支持多色指示灯，通过指示灯不同颜色状态显示设备状态； 14.支持自检功能，自检时能够发出声、光报警信号； 15.支持红外消音功能。 16.包含三年使用流量，1G/年； 证书要求： 1、设备应符合GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家消防电子产品质量检验检测中心出具的型式检验报告。（提供证书复印件证明并加盖公章） 2、设备应取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》的中国国家强制性产品认证证书（3C认证） | 309 | 个 |
|  | 一键拉绳报警 | 手动火灾报警按钮通过NB-IoT无线通讯技术将手动报警信号上传平台，作远程报警使用。火灾发生时，人员手动按下报警按钮通知相关区域人员组织疏散。也可应用于行动不便人员的紧急求助； 锂电电池供电，安装部署方便； NB-IoT通讯，数据全量传输； 按键、拉绳双重方式触发报警； 运营商：中国移动、中国电信； 运营商平台：移动ONENET、电信AEP； SIM卡类型：无； 通讯方式：NB-IoT通讯； 报警类型：低电量报警;SOS报警； 报警方式：按键报警、拉绳报警； 按键：报警； 拉绳：50cm； LED指示：红色：报警，黄色：故障，绿色：运行； 电池规格：AA电池×2节； 工作电压：DC3V； 工作温度：-10℃～+55℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 包含三年使用流量，1G/年； 包含总数1000次电话报警及1000条短信通知报警； | 178 | 个 |
|  | 水浸探测器 | 采集类型 积水 采样周期 ≤60s 上报周期≤12 小时 NB水浸传感器 通讯方式 NB-IoT 通讯 报警 报警类型 传感器故障；欠压报警;水浸报警; 配置 相关配置 出厂自带 NB-IoT 通讯卡 基础参数 远程升级 不支持 量程 最小积水深度≤2mm 响应时间 ≤2s 电源 电池规格 DC3.6V，8000mAh 工作电压 DC3.6V 工作环境 使用环境 室内 工作温度 -10℃～+50℃ 工作湿度 20%～90%RH（无凝结） 结构 防护等级 IP65 安装方式 壁装 包含三年使用流量，1G/年 | 186 | 个 |
|  | 智能用水监测器 | 连接螺纹：G1B 接管螺纹：R3/4 基表材：质铁/铜/不锈钢/塑料 常用流量：4.0m³/h 最小流量：40L/h 始动流量：8L/h （1）半小时用水日志，持续一个月 （2）月累计日 志，持续 24 个月 （3）10条异常报警日志（磁干扰，欠 压，逆流等） （4）25 条系统运行及通讯日志 电池供电 DC 3.6V,寿命 8 年以上 一次抄表成功率 ≥99% 数据监测：支持 数据类型：用水量 准确度等级：2级 量程比：100 数据通信：NB-IOT 本地接口：红外接口 工作温度 -10℃ ~ +55℃，≤100%RH 防护等级 IP68 包含三年使用流量，1G/年 | 91 | 个 |
|  | 监控摄像头 | 采用深度学习算法，支持人脸检测、通用行为分析、智能动检，人脸检测，车辆检测；支持机动车抓拍及号牌识别；支持跟踪、优选及人脸属性提取；支持智能编码和AI编码，能够减少存储压力，达到轻量化存储的目的；自带扬声器和多种语音，支持自定义上传音频文件；报警事件可设置联动声光告警，实现事中警戒、震慑；支持精准检索，搭配后端平台可对人员、机动车目标进行实时预览检索和录像回放检索，实现精准搜索。 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持三码流功能，两路高清视频显示 采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米 ★设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%（提供公安部检测报告证明并加盖公章） ★设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹（提供公安部检测报告证明并加盖公章） 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情 支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 ★设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供公安部检测报告证明并加盖公章） 支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件 支持最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器 可通过客户端软件或IE浏览器对音频文件进行管理，支持音频文件预览播放，内置语音文件21种，支持通过设备自带mic、客户端软件或IE浏览器进行自定义音频文件上传及下载，自定义音频支持PCM/G711A/G711/AAC4种编码格式的WAV/PCM/MP3三种文件格式 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 142 | 个 |
|  | 社区勘测服务 | 对社区进行综合减灾能力排查工作，一是排摸社区重点风险点位，二是查明社区监测预警能力建设情况、综合减灾能力现状，三是查清社区防灾减灾意识提升和宣传培训演练情况，最后根据排查结果开展现状评估和预算分配工作 | 1 | 项 |
|  | 辅材 | 根据现场的实地踏勘、沟通情况反馈，需对每个点位制定相应的个性化方案 | 9 | 批 |
|  | 安装调试 | 监控摄像机设备的线路布署、预埋线管开挖（开挖地质：绿化、水泥、沥青、砖面、泥土等）、开槽、回填恢复（回填材料：绿化、水泥、沥青、砖面、泥土等）文明施工围挡、及一键拉绳报警、水浸探测器、监控摄像机、硬盘录像机、独立烟感探测装置、智能用水监测器安装调试接入 | 9 | 项 |
|  | 定制化服务 | 为了更好维护平台数据的准确性及设备功能的使用，保障防灾减灾作用，定期对设备巡检包括但不限于监控摄像头：镜头擦拭、角度调整、镜头防护；独立烟感探测装置：定期传感器清洁、电池更换；一键拉绳报警：按钮检查、电池更换；水浸探测器：定期传感器清洁、电池更换；智能用水监测器：定期传感器校准；硬盘录像机：定期硬盘检查、系统更新；按要求将设备数据接入公共安全视频图像信息共享总平台、“家善”减灾云平台，并定期开展平台对接相关运维和保障服务。 | 9 | 项 |

注：1、采购清单内的设备数量是采购人暂定的数量，采购人有权按实际需要进行调整，结算以实际采购设备数量为准。

四、商务要求

采购的总体要求：

1、必须是国内相应制造厂商生产并提供的原装合格产品；

2、售后服务按国家市场监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费原厂质保服务期不得少于3年。

售后服务

1、提供所有设备3年的质保期。质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在质保期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在1小时内响应并提出解决方案，4小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应在签署合同前提供相应承诺书。

3、质保期内免收包括材料费在内的各种费用及相关服务费用。质保期满后，供应商提供跟踪服务，若需更换零配件，采购方只承担更换零配件的成本费，其余费用均由中标人承担。

4、对提供的设备，供应商产品更新换代，不再批量生产该产品，也必须随时有备品零配件供应，并提供终身技术服务。

5、如供应商未达到以上要求，视为违约，采购方有权要求无条件退货，一切费用将由供应商承担。

交货期限、地点及方式

交货期限：自合同签订之日起60日内供货到采购人指定地点, 中标人负责安装，并调试完毕完成验收，如在规定的时间内由于卖方的原因不能送达货物并安装调试完成通过验收的，中标方应承担由此给采购人造成的损失。

交货地点：采购人指定地点。

交货方式：中标方提供中标货物的安装、培训和技术指导。

验收方式及标准

1、中标单位应在接采购人验收通知后7个自然日内提供合同货物的有效检验材料，经采购人认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

2、验收费用由产品供应商承担。

资金支付的方式、时间和条件

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的60%；设备全部安装调试完毕，项目验收合格后7个工作日内付清尾款。

注：付款前中标单位应按规定向采购人开具正规发票

特别说明

若中标供应商未按要求将设备接入公共安全视频图像信息共享总平台、“家善”减灾云平台的，采购人有权将该部分服务直接委托给第三方服务机构，由此产生的费用含在本合同价中并全部由中标供应商支付给第三方服务机构。

- 第三章  磋商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：嘉善县“家善”减灾云平台配套监控设备等采购、安装及运维项目 |
|  | 采购内容：详见第二章磋商项目需求 |
|  | 磋商报价及费用： - 本项目磋商应以人民币报价； - 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； - 磋商报价是履行合同的最终价格，供应商只能有一个报价，磋商报价应包括生产、供货、运输、装卸、安装调试、税金、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。 - 磋商报价采用固定单价方式进行编制。最终结算总价=中标单价*实际采购设备数量，即供应商所填写的单价在合同实施期间不因市场因素而变动供应商发生差错遗漏的费用均不再调整。中标单价=首次单价报价金额*磋商报价浮动率（磋商报价浮动率=合同价÷首次报价金额）） |
|  | 磋商保证金：无（不需要缴纳） |
|  | 现场踏勘：投标人根据自身情况自行踏勘（费用自理） |
|  | 响应文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件： 1、供应商于“政采云”上提供电子响应文件。 2、备份投标文件 （1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 （2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在（U盘）中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。 （3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。 （4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。 （5）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 |
|  | 上传电子投标响应时间：2024年9月2日14:30在“政采云”上自行加密上传电子响应文件，逾期上传或未按要求上传的响应文件将予以拒收。 |
|  | 磋商地点：嘉善县阳光东路185号善商大厦1号（东）楼21层嘉兴市银建工程咨询评估有限公司开标室。 供应商无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时内供应商应登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在开标时间后半小时内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 |
|  | 现场演示：无 |
|  | 评审办法及标准：详见第四章 |
|  | 评审结果公告：评审结束后2个工作日内，评审结果公告于浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)。 |
|  | 成交公告及成交通知书：成交公告发布于上述媒体，成交公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，采购代理机构向中标人发出成交通知书。 |
|  | 履约保证金:本项目不设置履约保证金 |
|  | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
|  | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | 本项目设有最高限价：1623992.21元，超过最高限价的响应文件无效。 |
|  | 付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的60%；设备全部安装调试完毕，项目验收合格后7个工作日内付清尾款。注：付款前中标单位应按规定向采购人开具正规发票 |
|  | 响应文件有效期：90天 |
|  | 报名、注册及磋商文件的获取：详见第一章竞争性磋商公告 |
|  | 解释：本磋商文件的解释权属于采购人和嘉兴市银建工程咨询评估有限公司。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本磋商文件适用于该项目的磋商、评审、磋商结果的确定、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“供应商”系指向采购方提交响应文件的单位或个人。

2.“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款，不满足实质性要求条款的响应文件无效。

7.“★”系指重要技术指标。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商委托

供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

- （五）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相反规定除外）。

- （六）联合体磋商

本项目接受联合体磋商；

- （七）转包与分包

- 本项目不允许转包。

- 本项目允许分包；

- （八）采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目不允许采购进口产品。

- 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

- 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入磋商文件和合同。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的谈判报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （九）▲特别说明

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理

2.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

3.供应商磋商不得含有任何虚假材料,否则作无效处理；成交后发现的, 成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定双倍赔偿采购人。民事上之赔偿不免除作假供应商之行政与刑事责任。

4.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （十）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 二、磋商文件

- （一）磋商文件的构成

本磋商文件由以下部分组成：

      - 竞争性磋商公告

      - 磋商项目需求

      - 磋商须知

      - 评审办法及标准

      - 采购合同（指引）

      - 响应文件格式

      - 附件

      - 本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商为无效响应。

- （三）磋商文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止五日前，在浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)上发布更正公告，请投标人在投标截止前及时关注。磋商文件的要澄清、答复、修改或补充，一经在上述媒体发布，即视所有投标人都已经收到相关文件。

2.采购代理机构以公告形式答复投标人要求澄清的问题，但不包含问题来源；除上述媒体发布的答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

- 三、响应文件的编制

本项目所涉响应文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟,资信商务及技术文件中不得出现报价，否则响应文件将被视为无效。

- （一）响应文件的组成

响应文件由资格文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

- 资格文件

- 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六章）

- 提供有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。

- 联合体投标的提供联合体各方上述（1）至（2）条内容及联合协议（格式见第六章）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

- 本项目的特定资格要求证明文件：无

▲注：上述资格条件审查材料有一项不提供或未加盖供应商公章的，视为资格审查不通过。

- 资信商务及技术文件

- 资信商务及技术自评表（格式见第六章）

- 磋商函（格式见第六章）

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人参加磋商的提供法定代表人身份证明书）（格式见第六章）

- 联合投标授权委托书（联合体投标使用）（格式见第六章）

- 诚信承诺书（格式见第六章）

- 拟派项目组人员表（格式见第六章）

- 商务响应（偏离）表（格式见第六章）

- 投标人基本情况表（格式见第六章）

- 业绩要求（格式见第六章同类业绩一览表）

- 相关证书

- 合理化建议

- 技术指标偏离情况（格式见第六章技术响应（偏离）表）

- 实施方案

- 安装调试方案

- 售后服务

- 对接方案

- 应急预案

- 验收方案方案

- 项目进度方案

- 供应商针对评标办法及采购需求需要提供的其他资料（如有）

- 报价文件

- 开标一览表（格式见第六章）

- 投标报价明细表（格式见第六章）

- 中小企业声明函（格式见第六章）

- 监狱和戒毒企业证明材料（如有，格式见第六章）

- 残疾人福利性单位声明函（如有，格式见第六章）

- 分包意向协议（如有,格式见第六章）

- 最终报价一览表（格式见第六章）（仅在开标时要求最终报价时按规定提供）

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：响应文件制作：

（1）应按照本项目采购文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。

（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商响应文件制作及电子交易操作指南详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

（3）与加密标书同时生成的电子备份响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

- （二）响应文件的语言及计量

1．响应文件以及磋商方与采购方就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2．磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商报价

      - 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

      - 磋商报价及费用详见第三章磋商须知前附表。

- （四）响应文件的有效期

1.自响应截止日起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商保证金

无（不需要缴纳）

- （六）响应文件的签署盖章

1.采购文件第六章“响应文件格式”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，响应文件中应提供法定代表人签署的法定代表人授权委托书。

2.中标后提供的纸质响应文件须与上传的电子响应文件一致，并加盖供应商公章（如采购人需要中标单位提供纸质响应文件，按上述要求提供）。

- （七）响应文件的递交

- 电子加密标书

电子响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

- 供应商应于2024年9月2日14:30前在“政采云”上自行加密上传电子响应文件，逾期上传或未按要求上传的响应文件将予以拒收。

- 代理机构在规定的响应截止时间以后“政采云平台”将不接收响应文件。

备注：

备份投标文件

（1）投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

（2）备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在（U盘）中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

（3）直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

（4）以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。

（5）投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

- 供应商在提交响应文件以后，在规定的响应截止时间之前，可以撤回已提交的响应文件修改内容。

- 在响应截止时间之后，供应商不得对其磋商做任何修改。

- 从响应截止时间至供应商在磋商书格式中确定的磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商。

- （八）响应文件无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上的响应，但经磋商认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在磋商结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在磋商结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其响应文件无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

      - 电子响应文件解密失败，且未在规定时间内提交有效备份响应文件的；

2.没有通过资格审查的，响应文件将被视为无效；

由采购人对供应商的资格进行审查，审查要求如下：

| 序号 | 要求说明 |
| --- | --- |
| 1 | 提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六章） |
| 2 | 提供有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |
| 3 | 联合体投标的提供联合体各方上述（1）至（2）条内容及联合协议（格式见第六章） |
| 4 | 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无； |
| 5 | 本项目的特定资格要求证明文件：无 |

注： （1）上述资格证明文件均须加盖供应商公章，并按采购文件要求放入响应文件中，否则资格性审查不合格。

（2）上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

（3）若在磋商当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其成交资格。

3.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）响应文件未按规定要求提供盖章、签字等的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（3）响应文件未提供法定代表人授权委托书、磋商声明书或者填写项目不齐全的；

（4）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）磋商有效期、交货期限、质保期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（7）未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购方不能接受的附加条件的；

（8）在资信商务及技术文件中出现报价的；

（9）不符合本磋商文件中的实质性要求条款。

4.在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供磋商货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假磋商的；

（2）明显不符合磋商文件要求的规格型号、质量标准，或者与磋商文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）磋商技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商方案的。

5.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未按照磋商文件的要求报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）未在规定时间内提交最后报价；

（4）磋商报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

6.被拒绝的响应文件为无效。

- 四、磋商前的准备

1、本项目实行电子磋商，供应商无需前往磋商现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子响应文件和准时在线上参加磋商。

2、准备工作程序：

      - 开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

      - 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间组织磋商、开启响应文件，响应截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子响应文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子响应文件的解密工作，在电子评审期间，供应商（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）。

- 五、磋商程序

（一）组建磋商小组

本项目磋商小组由评审专家5人、采购人代表2人，共7人组成。

磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

2、评审过程中要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对响应文件进行比较和评价；

4、确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

（二）磋商的方式

本项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为磋商文件和响应文件。

      - 磋商步骤

- 磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点；

- 经办人宣布磋商的有关事项；

- 磋商小组对所提交的响应资信及商务、技术文件进行审查，审查结束后，由经办人公布无效响应方名单、响应无效的原因、情况；

- 开启有效供应商的初次《报价文件》，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实；

- 磋商小组按标项与各供应商就项目需求、人员安排、服务事项、价格构成、付款方式等要素分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次可为二轮；

- 在磋商过程中，采购人和磋商对象可就合同内容进行磋商，技术服务需求如双方都认为有必要的情况可作相应微调，但评分标准不作调整；

- 如磋商过程中有调整的内容，在最后一轮报价前，采购代理机构和采购人将根据磋商内容将调整的部分发给符合参与最后一轮报价的供应商，以便其在最后一轮报价中调整报价；

- 标项评审结束后，各供应商在规定时间内进行最后报价并签章确认。在规定时间内没有提交最后报价的供应商，视为退出磋商；

- 在各供应商进行最后报价的同时，磋商小组根据本磋商文件的评审方法对各供应商的资信及商务、技术服务情况进行评审打分。经办人按照磋商小组独立评定结果进行算术平均值计算；

- 经办人查验最后报价的情况，按规定进入价格评审的最后报价；

- 磋商小组对最后报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，磋商小组则根据第四章评审办法及标准计算出总得分并按照排序由高到低的原则推荐候选供应商；

- 评审结束后，经办人公布有效供应商的总得分结果和推荐排名；

- 评审原则：磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与响应方接触。

注：以上评审过程中供应商重新提交的响应文件（含商务、技术、报价）

2.响应文件的澄清

- 在磋商期间，磋商小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

- 磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用在线形式。

- 供应商不按磋商小组规定的时间作澄清，将视为放弃该权利。

- 并非每个供应商都将被询标。

3.确定成交供应商

- 磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

- 磋商小组按磋商文件公布的评审标准对响应文件进行评审，并将最终得分排名提交给采购人，采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商的，磋商小组确认成交供应商。最低报价等任何单项因素的最优不作为成交的保证。

4.磋商过程保密

- 在宣布磋商结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。

- 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

- 在磋商期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

- 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

5.错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 开标一览表总价与磋商报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

- 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

- 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

（三）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体磋商内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及标准》。

（四）磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，由采购单位人员进行现场监督。供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

- 六、磋商结果的确定

（一）确定成交供应商。本项目由采购人确定成交供应商。

1.嘉兴市银建工程咨询评估有限公司在磋商结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，同时在发布采购公告的网站上对评审结果进行公告。

2.供应商对磋商结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对磋商结果进行确认。如有供应商对磋商结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交供应商。

3. 在确定成交供应商后，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与磋商结果和磋商承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

# 第四章 评审办法及标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于嘉善县“家善”减灾云平台配套监控设备等采购、安装及运维项目的磋商。

一 、总则

- 本次磋商采用综合评分法，合格供应商的综合得分为各项目汇总得分，成交候选资格按综合得分由高到低顺序进行排列，综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列；综合得分及磋商报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以电子投标文件解密先后顺序确定。排名第一的供应商为成交候选人，排名第二的供应商为候补成交候选人，其他供应商成交候选资格依此类推。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候补成交候选人名单顺序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商磋商综合得分=资信商务及技术分+价格分

二 、评分标准

对响应文件满足磋商文件全部实质性要求的响应文件进行评分

- 资信商务及技术分（70分）

| 评分因素 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商资信分10分 | 业绩要求 | 投标人近三年（自投标截止日起往前追溯3年，以合同签订时间为准）以来具有所独立承担同类项目业绩的，每提供一份得1分，最高得3分；（合同、验收证明材料同时提供，缺一不可，否则不得分）（注：对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。投标时提供相关证明材料） | 3分 |
|  | 相关证书 | 投标人具有以下证书且在有效期的，每个证书得1分，本项最多得4分。 （1）供应链安全管理体系认证证书； （2）风险管理体系认证证书； （3）合规管理体系认证证书； （4）质量管理体系认证证书； （提供相关证书及全国认证认可信息公共服务平台的证书查询截图扫描件或复印件并加盖投标人公章，且要求清晰可辨，否则不得分。） | 4分 |
|  | 合理化建议 | 根据投标人对本项目实际情况的了解及结合对本项目的理解，针对本项目提供合理化建议和措施，得到专家认可且有实际意义的，每项1.5分，最多3分（应与本项目相关） | 3分 |
| 技术分60分 | 技术指标偏离情况 | 投标产品完全满足采购文件第二章磋商项目需求技术要求的得16分，带★的重要技术指标有一项不满足的扣2分（投标人须严格按技术要求中带★的重要技术指标要求提供相关证明材料，未按要求提供相关证明材料的视作负偏离，作不得分处理，若未要求提供相关证明材料的则无需提供） | 16分 |
|  | 实施方案 | 根据项目实施计划、质量保证措施、项目保障措施、人员安排和管理措施进行打分。方案考虑充分措施有效得7分，方案合理措施一般得6分，方案考虑不够充分得5分，无方案得0分。 | 7分 |
|  | 安装调试方案 | 根据供应商针对本项目的安装调试方案进行打分，包括安装场地情况了解，设备调试步骤、措施及问题的解决等,方案考虑充分措施有效得6分，方案合理措施一般得5分，方案考虑不够充分得4分，无方案得0分。 | 6分 |
|  | 售后服务 | 根据供应商针对本项目的售后服务方案进行打分,包括售后技术服务方案、故障响应时间，售后服务维保方案,从日常售后服务和响应、服务人员配备、应急服务和响应、设备日常维保的频度及措施、日常维修备件等。方案考虑充分措施有效得6分，方案合理措施一般得5分，方案考虑不够充分得4分，无方案得0分。 | 6分 |
|  | 对接方案 | 设计并承诺与公共安全视频图像信息共享总平台完成对接，且报价中包含公共安全视频图像信息共享总平台本次项目点位新增后正常扩容所需的软、硬件费用的，根据对接方案的完整性、可靠性、安全性、合理性等方面综合评分。承诺与公共安全视频图像信息共享总平台完成对接，且对接方案科学合理完整、系统架构合理完善、针对性强的得7分；承诺与公共安全视频图像信息共享总平台完成对接，且对接方案方案基本合理、系统架构基本完善、针对性一般的得5分；承诺与公共安全视频图像信息共享总平台完成对接，且对接方案方案不合理、系统架构不完善、针对性差的得4分；未提供承诺的不得分。 | 7分 |
|  | 应急预案 | 投标人是否建立运行服务保障应急预案，预案内容完善对系统实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况，在质保、运维服务期间巡检、故障处理的组织和联系机制等方面进行打分，方案考虑充分措施有效得6分，方案合理措施一般得5分，方案考虑不够充分得4分，无方案得0分。 | 6分 |
|  | 验收方案方案 | 供应商针对本项目提出合理的验收方案，根据方案的合理性、可行性情况进行打分，方案科学、合理、可行的得6分，措施方案较为科学、合理、可行的得5分，措施方案不太科学、合理、可行的得4分 | 6分 |
|  | 项目进度方案 | 供应商提供详尽的项目进度方案，针对进度安排，时间节点进度细化及合理性进行打分，方案科学、合理、契合的得6分，措施方案较为科学、合理、契合的得5分，措施方案不太科学、合理、契合的得4分。 | 6分 |

注：1.资信商务分由磋商小组统一打分。若商务和技术标中未附上述资料或资料模糊不清无法辨认的，按相应评分内容不得分处理。

- 2.技术分由磋商小组成员按分值标准各自独立打分（缺项得零分），并记名。缺项或内容与采购要求不符的，经磋商小组按少数服从多数原则认定，该项得零分。分值汇总时，单项分值为各评委分值的算术平均值，小数点后按四舍五入保留两位。

- 价格分（30分）

- 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100

注：价格分以各磋商供应商的最后报价为准。

2.本项目对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位视同小微，若为联合体投标的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）的报价给予10%的扣除；大中型企业符合要求的，报价给予4%的扣除；用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函；大中型企业应提供符合要求的分包意向协议或联合协议（格式见第六章）。以上材料未提供不享受报价优惠

3. 供应商的磋商报价高于采购人设定的最高限价人民币1623992.21元的，将作为无效标。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

- 第五章  采购合同（指引）

注：中标供应商应分别与9个乡镇签订合同。

一、通用必备条款部分

合同编号：

预算金额：  1639424.56元

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

采购方式：竞争性磋商

采购文件项目编号：JXYJ2024017(CS）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照     （项目名称）      成交结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与响应文件（或采购响应文件）；

（3）中标或成交通知书；

第二条 合同标的与相关属性

- 本次采购的内容：嘉善县“家善”减灾云平台配套监控设备等采购、安装及运维

- 服务时间：自合同签订之日起60日内供货到采购人指定地点, 中标人负责安装，并调试完毕完成验收。

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，分项价款见“投标报价明细表”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(应包括生产、供货、运输、装卸、安装调试、税金、保险、备品备件、配件、附件、培训、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用)

3、本项目资金来源性质为以下第          项：

（1）一般预算；（2）政府基金；（3）专户核拨的预算外资金；（4）其他财政资金；（5）其他资金。

4、本合同付款方式为以下第       项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为             ；

（2）本合同项下的采购资金采用财政授权支付，付款程序为            ；

（3）其他方式。

5、本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与投标文件（或采购响应文件）规定，未规定时按以下第     （2）       项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的60%；设备全部安装调试完毕，项目验收合格后7个工作日内付清尾款。

注：付款前中标单位应按规定向采购人开具正规发票。

第四条 履约保证金

按以下第  2  项处理：

1、本项目设置履约保证金。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的除外。

第六条 合同的转让与分包

1、合同的权利义务依法不得转让，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2、乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第   （1）   种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向项目所在地仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式4份，甲乙双方各2份。

二、特殊专用条款部分

特别说明：

若中标供应商未按要求将设备接入公共安全视频图像信息共享总平台、“家善”减灾云平台的，采购人有权将该部分服务直接委托给第三方服务机构，由此产生的费用含在本合同价中并全部由中标供应商支付给第三方服务机构

| 采购人（需方公章） | 供应商（供方公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表人（签字）： | 法定代表人或授权代表人（签字）： |
| 电话： | 开户银行： |
|  | 帐号： |
|  | 电话： |

合同签订日期：  年    月   日

签约地点：

# 第六章　响应文件格式

  - 响应文件目录

资格文件、资信商务及技术文件、报价文件目录（请按照“第三章 磋商须知，三、响应文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资格文件：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件）………………………………………………………………………… （页码）

....

  - 响应文件附件（附表）格式

- 资格文件格式

- 资格文件封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 2.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

- 3.有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件）

- 4.落实政府采购政策需满足的资格要求格式

落实政府采购政策需满足的资格要求

（无）

- 5.联合体投标的提供联合体各方符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函和有效的企业营业执照复印件及联合协议

联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：JXYJ2024017(CS）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）提供的采购清单中的标的物为：       ；

（联合体成员2）提供的采购清单中的标的物为：       ；

……。

四、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造或提供的全部服务由小微企业承接（须提供中小企业声明函），其合同份额占到合同总金额     %以上；（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的全部货物由小微企业制造或联合体其中一方提供的全部服务由小微企业承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予4%的扣除，供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。                             联合体成员名称(盖章)：

注：按本格式和要求提供                      日期：  年  月   日

- 6.本项目的特定资格要求格式

本项目的特定资格要求

（无）

- 资信商务及技术文件格式

- 资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

资信商务及技术自评表

项目名称：

供应商名称：

自评表

| 评标内容及分值 |  | 供应商自评栏 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自评分 | 自评依据及标书页码 |
| 资信商务分（X分） |  |  |  |
| 技术分（X分） |  |  |  |
| 合计（满分X分） |  |  |  |

供应商（盖章）：

年    月    日

磋 商 函

致：嘉善县人民政府罗星街道办事处、嘉善县人民政府魏塘街道办事处、嘉善经济技术开发区管理委员会、嘉善县大云镇人民政府、嘉善县姚庄镇人民政府、嘉善县干窑镇人民政府、嘉善县西塘镇人民政府、嘉善县陶庄镇人民政府、嘉善县天凝镇人民政府

我方已全面阅读和研究了      （项目名称）     的竞争性磋商公告（项目编号：            ），正式授权    （供应商代表姓名）  代表           （供应商名称）   提交响应文件。据此函，我方郑重承诺如下：

  - 我方的响应文件在响应截止日后90天内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

  - 我方在参与磋商前已仔细研究了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

  - 我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与磋商有关的任何其它数据或信息。

  - 我方如果中标，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

  - 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名：__________  职务：

供应商（盖章）:___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

法定代表人授权委托书

致:嘉善县人民政府罗星街道办事处、嘉善县人民政府魏塘街道办事处、嘉善经济技术开发区管理委员会、嘉善县大云镇人民政府、嘉善县姚庄镇人民政府、嘉善县干窑镇人民政府、嘉善县西塘镇人民政府、嘉善县陶庄镇人民政府、嘉善县天凝镇人民政府

我_           （姓名）系_             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加    （项目名称）  的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证（正反面）       被授权人身份证（正反面）

供应商（盖章）：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：     （身份证号：           年龄：     ）系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日    期：

附：法定代表人身份证双面复印件

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

联合投标授权委托书（联合体投标使用）

致：                  （招标单位名称） ：

本授权委托书声明：根据          与          签订的《联合协议》的内容，联合体牵头人       的法定代表人        现授权        为联合投标代理人，代理人在参加   （项目名称）  的投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事物，联合投标各方均予以认可并遵守。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

- 注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公

诚信承诺书

（采购人或采购组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿（项目名称）＿＿的磋商活动中，郑重承诺如下：

- 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

- 我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

- 我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

- 我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我方法人代表、主要负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为；

- 若我方成交，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

- 若我方成交，将严格按照磋商文件要求及响应文件承诺的报价、质量、服务期、磋商方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按磋商文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消磋商资格、成交资格、解除合同、拒绝后续政府采购磋商、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

同类业绩一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：供应商同类业绩得分以本表为准，后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

供应商（盖章）：

年    月    日

拟派项目组人员表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历及专业 | 项目组所任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

1、表格不够填写可添加

供应商（盖章）：

年    月    日

技术响应（偏离）表

| 序号 | 招标文件需求 |  |  | 响应文件技术参数 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 |  |
| .. | ..... |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标产品的技术指标、对照招标文件要求一一对应如实填写技术响应表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

2、如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订招标合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效。

3、标“▲”系实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标文件无效。

4、标“★”系指重要技术指标

5、上表中行数不够可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

商务响应（偏离）表

| 序号 | 采购文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … | … | … | … |

注：1、供应商的响应文件（除技术规格部分）与采购文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。

- 上表中行数不够可自行添加

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人名称(公章)：

日期：_____年____月____日

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 业务（经营）范围 |  | 机构类型 |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 服务机构情况 | 服务机构名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |

注：若为联合体投标的，此表联合体双方应分别提供。

投标人名称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：_____年____月____日

- 报价文件格式

- 报价文件封面格式：

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

开标一览表

项目编号：JXYJ2024017(CS）                      金额单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县人民政府罗星街道办事处部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县人民政府魏塘街道办事处部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善经济技术开发区管理委员会部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县大云镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县姚庄镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县干窑镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县西塘镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县陶庄镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县天凝镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

2、以上“磋商报价”为9个乡镇部分报价的总和。

3、本页后附投标报价明细表。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商（盖章）：

年    月    日

投标报价明细表

项目名称：                                             单位：人民币元

| 序号 | 标的名称 | 品牌(如有) | 型号(如有) | 规格(如有) | 数量（单位） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： （大写）， （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上表中行数不够可自行添加，表格为多页的，每页均需加盖投标人公章。

2.根据采购文件第二章磋商项目需求中采购清单进行编制，漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

3.以上投标总价应与“开标一览表”中的“磋商报价”数相一致

4.硬件（设备）类产品“型号”填写“产品制造商出厂定型型号”，软件产品“型号”可填写软件版本号,定制类产品无定型型号的可填写“定制”或自行编制。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年____月____日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：     年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本项目采购清单1-7项（32路网络硬盘录像机、8T硬盘、独立烟感探测装置、一键拉绳报警、水浸探测器、智能用水监测器、监控摄像头）中小企业政策所属行业为工业；

工业:从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

5.填写要求：“标的名称”依据采购文件第二章招标需求中采购清单1-7项（32路网络硬盘录像机、8T硬盘、独立烟感探测装置、一键拉绳报警、水浸探测器、智能用水监测器、监控摄像头）逐一填写，不得缺漏；

6.中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。

7.投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，声明函无效。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （信息传输业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （信息传输业）行业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：     年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本项目采购清单8-11项（社区勘测服务、辅材、安装调试、定制化服务）中小企业政策所属行业为信息传输业；

信息传输业:从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

5.填写要求：“标的名称”依据采购文件第二章招标需求中采购清单8-11项（社区勘测服务、辅材、安装调试、定制化服务）逐一填写，不得缺漏；

6.中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。

7.投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，声明函无效。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任

监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为  （项目名称）  【项目编号：JXYJ2024017(CS）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   采购清单中的标的物   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担 采购清单中的标的物 相应资质条件且不得再次分包；

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的全部货物由小微企业制造或提供的全部服务由小微企业承接（须提供中小企业声明函），其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的全部货物由小微企业制造或提供的全部服务由小微企业承接，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除，供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容）

投标人名称(加盖公章)：

分包供应商名称：

注：按本格式和要求提供                       日期：  年  月   日

# 最终报价一览表

项目编号：JXYJ2024017(CS）                         金额单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县人民政府罗星街道办事处部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县人民政府魏塘街道办事处部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善经济技术开发区管理委员会部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县大云镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县姚庄镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县干窑镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县西塘镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县陶庄镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |
| 嘉善县天凝镇人民政府部分报价 | 大写： 小写： |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

- 以上“磋商报价”为9个乡镇部分报价的总和。

- 4、▲本表不得提供在磋商响应文件中，仅在开标时要求最终报价时按规定提供。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商（盖章）：

年    月    日

# 第七章　附件

- 招标代理服务收费标准

1、根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”规定，招标代理机构向中标人收取招标代理服务费。

2、中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费,招标代理费用按照各乡镇中标金额分别进行计算，服务费的收费标准按国家计委(计价格[2011]534号)文规定计算:

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.50% |
| 100-500 | 1.10% |

例如：某项目货物类招标代理业务中标金额为200万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元×1.5%+100万元×1.10%=26000元

3、本项目以货物招标收费标准的80%收取中标服务费。

计收费 = 26000元×80%= 20800元

4、服务费的货币为人民币。

5、服务费支付方式：一次性以银行划账、电汇、汇票或支票的形式支付。

6、服务费以银行划账方式按下列要求提交：

户名：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司嘉善大云分公司

开户行：嘉兴银行股份有限公司长三角一体化示范区（浙江嘉善）支行

账号：8010000013852

7、服务费支付时间：服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

8、服务费不在投标报价中单列，由各投标人自行考虑在投标报价中。