桐庐马术中心绿化养护服务采购项目

招 标 文 件

(国企采购)

（编号：CYCG2024TL-GK-016）

采购单位：  杭州富春马业投资发展有限公司  （盖章）

法定代表人或其委托代理人:          李波

采购代理机构： 浙江重阳项目管理有限公司 （盖章）

法定代表人或其委托代理人:          程红胜

备案单位:     桐庐县文化旅游投资集团有限公司（盖章）

2024年05月

目  录

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

前附表

  - 总 则

  - 招标文件

  - 投标文件的编制

  - 开标

  - 评标

  - 定标

  - 合同授予

- 评标办法及评分标准

- 采购合同

- 投标文件格式

- 第一章  招标公告

根据相关文件规定，经有关部门批准，现就桐庐马术中心绿化养护服务采购项目 进行公开招标采购，欢迎符合资格条件且提供本国货物的供应商前来投标：

一、项目编号： CYCG2024TL-GK-016

二、采购组织类型：国企采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量（具体详见招标需求）：

| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 预算价（万元） | 上限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐庐马术中心绿化养护服务采购项目 | 1年 | 334.9531 | 267.9625 |

五、合格投标人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目拒绝联合体投标，禁止转包和分包。

六、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。投标人获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

3、方式：潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的投标人可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

4、投标人获取招标文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的投标人获取招标文件时间以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

七、投标保证金：无。

八、投标截止时间：2024年07月08日09时00分

九、投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

十、开标时间及地点：

本次招标将于2024年07月08日09时00分在政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线开标。

十一、在线投标响应（电子投标）说明

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

十二、业务咨询：

1、采购机构名称：浙江重阳项目管理有限公司

地  址：桐庐县荣正财富广场1302室

联系人：程红胜

联系电话：0571-64217869

2、采购单位：杭州富春马业投资发展有限公司

地  址：桐庐县瑶琳镇林场路1号

联系人：李波

联系电话：15988849862

3、名    称： 桐庐县文化旅游投资集团有限公司

地    址： 桐庐县县城春江西路69号滨江大厦16楼

传    真： /

联系人 ： 徐博艺

监督投诉电话： 19705002565

- 第二章 招标需求

一、项目概况

1、服务范围：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一级绿化养护-赛道草皮及时花 |  |  |  |  |
| 1 | 赛道草皮养护 | 一级绿地养护 草皮 混合型（百慕大草坪混播黑麦草籽）： 工作内容： 整地镇压、割草修边、草屑清除、挑除杂草、空秃补植、加土施肥、浇水排水、防病除害、环境清理、10月或11月份撒播黑麦草草籽。 养护标准需达到一级养护质量标准。 | m2 | 44115 |  |
| 2 | 时花养护 | 一级绿地养护 时花更换、养护（按一年更换六次计入）： 工作内容： 整放样栽植、浇水保墒、清理,浇水排水、施肥、松土除草、除虫保洁、调整移植。 养护标准需达到一级养护质量标准。 | m2 | 400 |  |
| 二 | 一级绿化养护-8#马僮村宿舍及办公区块 |  |  |  |  |
| 3 | 麦冬养护 | 一级绿地养护 麦冬 ： 工作内容： 中耕施肥、整地除草、修剪、防病除害、清除枯枝、分株移植、环境清理、浇水排水等。 养护标准需达到一级养护质量标准。 | m2 | 630.47 |  |
| 4 | 草皮养护 | 一级绿地养护 草皮 混合型（百慕大草坪混播黑麦草籽）： 工作内容： 整地镇压、割草修边、草屑清除、挑除杂草、空秃补植、加土施肥、浇水排水、防病除害、环境清理、10月或11月份撒播黑麦草草籽。 养护标准需达到一级养护质量标准。 | m2 | 1576.76 |  |
| 5 | 乔、灌木养护 | 一级绿地养护 乔、灌木养护（包含乔木、灌木、片植灌木等） ： 工作内容： 中耕施肥、整地除草、修剪、树桩维护、防病除害、加土扶正、清除枯枝、环境清理、浇水排水等。 养护标准需达到一级养护质量标准。 | m2 | 299.77 |  |
| 三 | 一级绿化养护-大门区块 |  |  |  |  |
| 6 | 麦冬养护 | 一级绿地养护 麦冬 ： 工作内容： 中耕施肥、整地除草、修剪、防病除害、清除枯枝、分株移植、环境清理、浇水排水等。 养护标准需达到一级养护质量标准。 | m2 | 1771.67 |  |
| 7 | 草皮养护 | 一级绿地养护 草皮 混合型（百慕大草坪混播黑麦草籽）： 工作内容： 整地镇压、割草修边、草屑清除、挑除杂草、空秃补植、加土施肥、浇水排水、防病除害、环境清理、10月或11月份撒播黑麦草草籽。 养护标准需达到一级养护质量标准。 | m2 | 8122.16 |  |
| 8 | 乔、灌木养护 | 一级绿地养护 乔、灌木养护 （包含乔木、灌木、片植灌木等）： 工作内容： 中耕施肥、整地除草、修剪、树桩维护、防病除害、加土扶正、清除枯枝、环境清理、浇水排水等。 养护标准需达到一级养护质量标准。 | m2 | 3398.98 |  |
| 四 | 二级绿化养护 |  |  |  |  |
| 9 | 水生植物养护 | 二级绿地养护 水生植物： 工作内容： 清除枯叶、分株复壮、修根翻盆、调整移植等。 养护标准需达到二级养护质量标准。 | m2 | 5981.3 |  |
| 10 | 麦冬养护 | 二级绿地养护 麦冬 ： 工作内容： 中耕施肥、整地除草、修剪、防病除害、清除枯枝、分株移植、环境清理、浇水排水等。 养护标准需达到二级养护质量标准。 | m2 | 4049.12 |  |
| 11 | 草皮养护 | 二级绿地养护 草皮 混合型（百慕大草坪混播黑麦草籽）： 工作内容： 整地镇压、割草修边、草屑清除、挑除杂草、空秃补植、加土施肥、浇水排水、防病除害、环境清理、10月或11月份撒播黑麦草草籽。 养护标准需达到二级养护质量标准。 | m2 | 137226.24 |  |
| 12 | 乔、灌木养护 | 二级绿地养护 乔、灌木养护 （包含乔木、灌木、片植灌木等）： 工作内容： 中耕施肥、整地除草、修剪、树桩维护、防病除害、加土扶正、清除枯枝、环境清理、灌溉排水等。 养护标准需达到二级养护质量标准。 | m2 | 4972.65 |  |

注：1、报价需包含完成本项目所需要的的所有费用，采购人不再另行支付额外费用，投标人自行在投标报价中综合考虑。具体数量根据采购人实际需求，按实结算。

2、招标前期产生马术公开赛应急养护费用约为4万元，含在本次招标范围内，最终由中标单位支付。

2、养护标准

2.1各级树木养护标准

| 分级 标准 类别 | 一级标准 | 二级标准 |
| --- | --- | --- |
| 生长势 | 好 | 正常 |
| 叶片 | 健壮，在正常条件下不黄叶，不焦叶，不卷叶，不落叶。 | 正常，较严重黄叶，焦叶，卷叶的株数在2%以下。 |
| 枝干 | 健壮，无明显枯枝死杈。 | 正常，无明显枯枝死杈。 |
| 树冠 | 完整美观，分枝点合适。内膛不乱，通风透光。 | 基本完整，主侧枝分布均匀，通风透光。 |
| 病虫害控制 | 基本无病虫害危害。食叶害虫危害的叶片每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫，活卵。 | 病虫害危害未达到明显程度。食叶害虫危害的叶片每株不超过10%，刺吸性害虫危害的叶片每株不超过15%，蛀干性害虫危害的株数在2%以下。 |
| 树穴 | 有侧石，有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。 | 有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。 |
| 其他 | 无断桩，坏桩，桩位扎缚规范。有应急措施。 | 基本无断桩，坏桩，桩位扎缚有效。有一定的应急措施。 |

2.2各级绿地养护标准

（1）一级绿地养护标准：①植物长势旺盛、树形完美，植株保存率100%，体现景观特色；徒长枝不超过20 cm；色块无窜条（高度大于15 cm）；草坪覆盖率100%，无杂草，定期修剪，草高不得超过8cm，常绿草高不得超过6cm，生长季节不枯黄。②一年施肥不得少于2次，有机肥0.5㎏/㎡、进口复合肥0.075㎏/㎡。③食叶害虫危害的叶片每株（㎡）发生率不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片每株（㎡）发生率不超过10%，无蛀干性害虫的活虫、活卵。④绿化设施修缮一年不得少于一次。⑤绿地垃圾15分钟内清理完毕。

（2）二级绿地养护标准：①植物生长势好，树形良好，黄叶、焦叶、卷叶的株数在2%以下，植株保存率100%，体现植物造景；徒长枝不超过20 cm；色块无窜条（高度大于20 cm）；草坪覆盖率大于95%，无大型和缠绕性、攀缘性杂草，零星区域的杂草控制在5cm以下，中心区不得有空秃现象、草高不得超过8cm，常绿草高不得超过6cm。②一年施肥不得少于2次，有机肥0.45㎏/㎡、进口复合肥0.065㎏/㎡。③食叶害虫危害的叶片每株（㎡）发生率不超过10%，刺吸性害虫危害的叶片每株（㎡）发生率不超过15%，蛀干性害虫危害的株数（㎡）在2%以下。④绿化设施修缮一年不得少于一次。⑤绿地垃圾0.5小时内清理完毕。

2.3本项目养护标准参考一级及二级标准，具体要求按采购人要求为准。

3、主要工作内容

3.1日常养护。包括施肥、松土、浇水、修剪、绿地保洁、除草、绿化补种、刷白、绿化除尘、病虫害防治等。

3.2绿地保洁。包括绿地内绿地保洁、水体保洁。垃圾清理每天不少于一次。绿植修剪后应及时清理。

3.3设施维修保养。包括绿地内的坐凳、廊架、护栏、花箱等相关设施的日常保养、维修和保洁。设施保洁每周不少于一次。

3.4铺种草皮（补种）、时花种植（密度不小于64盆/平方米，品种需满足建设要求，一年更换不低于6次。

3.4日常巡查。包括每天对绿地至少巡查一次，确保绿地完好不缺失、没有黄土裸露、没有垃圾。如发现各类苗木缺株死株、绿地不完整、设施有破损、被盗等情况时，应及时向招标人汇报并立即进行补缺、恢复。

3.5应急处置。包括绿地内积水处理、防台抗雪、防洪抗涝、节庆和重大活动等应急任务，以及应急物资储备等工作。

3.6做好政府联动等投诉件或反映件的处理、及时整改等工作。

3.7合同期内，因道路施工、绿化移交、项目施工等客观原因导致的绿化移植、补种工作。

二、服务要求

▲1、人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 具有园林绿化专业中级及以上职称证书。 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 具有园林绿化专业中级及以上职称证书。 |
| 3 | 专职安全员 | 2人 | 具有安全员C证。 |
| 4 | 植保人员 | 2人 | 具有植保工证。 |
| 5 | 花卉工 | 2人 | 具有花卉工证。 |
| 6 | 驾驶员 | 2人 | 具有驾驶证B证及以上，能熟练驾驶汽车。 |
| 7 | 总人数要求 | 20人 | 拟投入本项目的项目负责人、技术负责人、专职安全员、植保人员、花卉工和其他养护作业人员的总人数最低要求。 |
| 说明：1.上述人员数量是招标人的最低要求。2.现场养护作业人员要求身体健康、无重大疾病、能胜任室外作业，并在上岗作业前为其办理不低于100万元/人的意外险、第三者责任险等意外伤害保险，并将保险凭证交给发包人保管。 |  |  |  |

▲2、设备要求

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 响应要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草坪机 | 2 | 常驻现场 |
| 2 | 高压喷药机 | 2 | 常驻现场 |
| 3 | 5吨及以上洒水车 | 2 | 常驻现场 |
| 4 | 绿篱机 | 2 | 常驻现场 |
| 5 | 割灌机 | 2 | 常驻现场 |
| 6 | 货车 | 2 | 常驻现场 |
| 说明：以上设置数量是招标人的最低要求，若投标单位不具有上述设备的，投标时须承诺中标公示结束后15天内配齐。在实际服务过程中，临时需增加设备投入时，中标人必须做好配合工作。 |  |  |  |

3、主要工作要求

3.1绿地乔木无缺株、死株，补植树品种、胸径、树高一致；树木支撑规范、统一、稳固，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化；树木修剪及时，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删，无死株；行道树树穴土壤低于侧石，绿地乔木树穴无板结。对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在2天内补种完毕，补种苗木的规格、品种和原苗木基本相同，特殊情况无法补种原规格苗木，需经甲方同意。

3.2绿篱、色块小灌木，无缺株、小道、混种及黄土裸露，补植灌木品种、规格一致，在24小时内完成；道路色块灌木定期修剪，切边清晰。

3.3草坪生长繁茂、平整，土壤低于园路或侧石。暖季型草修剪一年不少于6次，冷季型草修剪一年不少于10次。树木周围和草坪边缘应及时切边。常绿草四季应保持绿色，无空秃、黄化现象。对被人为损坏和已发生病害的常绿草坪两天内切除调换，补种时确保草坪的美观和平整。摸清草坪地板结情况，及时对草坪地进行打孔处理，每年不少于一次。

3.4掌握病虫害情况，防治措施有效；树皮开裂或有孔洞及时填补，冬季刷白工作规范到位。

3.5乔木叶面及色块叶面无严重积尘；树上无杂物和晾晒衣物等情况；绿地内无垃圾、石块、果壳、枯枝落叶等杂物；白色污染物滞留绿地时间不超过半小时。

3.6管理制度完善，养护管理人员配备到位；养护人员作业规范；管理人员巡查监管到位，无违章占绿情况。

3.7有防台、抗雪、抗旱、保绿等应急预案及措施；档案资料完整，巡查记录、病虫害防治记录、绿地概况表等详尽。

3.8绿地树木修剪、滚草、枯死枝的清理等绿地的垃圾当日清运完毕。

3.9绿地内水体无树枝、树叶、浮萍等水面漂浮物，水质符合相关要求。

3.10落实专人建立养护管理工作台账，制定全年及每月绿地养护工作计划，主要包括绿地的各类养护措施（如施肥、修剪、病虫害防治、植物浇水等）、养护质量及安全保证、养护应急管理预案（抗旱、抗涝、抗台、抗寒、抗雪等）、重点技术措施等。按要求每月25日前上报下个月日常养护计划，人员安排计划等。

3.11规范管理、文明作业、自觉接受招标人及其上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。及时处理县长热线、舆情信息等热线反映的问题。

3.12作业时应严格遵守交通规则、遵守安全操作规程，作业时设置警示牌、安全警示锥等安全措施，作业人员上路作业时须统一穿戴安全反光背心。加强日常安全生产管理，确保职工人身安全。如遇各种意外事故发生由中标单位自行负责，并依照法律法规妥善处理（事故情况应及时书面告知招标人）。

3.13建立日常巡查制度，巡查人员对所管辖的绿地每天巡查一次，发现问题及时整改。对进入绿地践踏、损坏绿化现象应及时予以制止，如遇严重损坏绿化行为应通知招标人。如果因承包人巡查工作不到位导致绿化被损坏，承包人必须无条件在2天内补种完毕，否则按承包人违约进行处罚。未经招标人同意，承包人不得擅自挖掘毁坏苗木，一经发现，责令整改；情节严重的，终止合同。

3.14加强应急响应管理工作：

（1）制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报招标人备案。

（2）建立应急备货制，备货的内容有：抗旱、抗涝、抗台、抗寒、抗雪等物资（快速支撑、钢管、毛竹、水泵、遮阴网、草包等）。承包人必须招标大型乔木快速支撑、带扣紧束带和橡胶路锥等物品作为本项目养护服务期内的应急储备物资，用于养护区域内乔木支撑和应急使用，所有权归承包人，并接受招标人检查。

（3）遇灾害性天气，听从招标人统一指挥，及时组织人员夏季抗旱、抗台，冬季遇积雪必须及时组织人员进行抗雪。遇到树木斜倒时，根据招标人要求，做好清障扶正工作。

（4）做好防台树木支撑工作，在政府部门发出台风预警信号以后，立即做好树木支撑工作。

（5）服务期内因可预见的恶劣天气造成的绿化毁坏，由中标方负责补种、修复工作，费用由中标方承担。

（6）服务期内因极端天气或不可抗力造成的绿化毁坏，由中标方负责补种、修复工作，费用由双方协商解决；极端天气或不可抗力的认定由采购人确定的为准。

3.15积极做好各类“迎检”和“创建”准备工作。

3.16积极配合经相关部门批准的绿地内挖掘及占用绿地，对于超范围施工情况应当及时予以制止并报招标人及执法部门。此区域的绿植树木的移植、复种由承包人负责，复种后的绿地应由承包人负责正常养护。

3.17产生的各种垃圾必须按政府部门的要求进行分类处理，进入垃圾中转站或自有垃圾处理场地，其处理产生费用由承包人负责。

3.18建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，每季度养护清单需报送招标人备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给招标人。

4、项目考核相关规定

4.1中标人应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及招标人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受招标人的检查和考核，为检查、考核提供便利条件。

4.2招标人可按照合同约定的时间、标准进行随机检查和定期考核，发现养护质量达不到约定标准的部分，招标人可要求中标人采取补种、更换、重做、修复等一切补救措施，直到符合约定标准。因中标人原因达不到约定标准，由中标人承担由于采取补救措施而产生的一切费用。

4.3检查和考核时间、标准、奖惩措施另行制定，中标人不得提出异议，考核细则的最终解释权归业主单位。

4.4因养护不当造成的绿化树木、花卉死亡或损坏由中标人无偿补种修复。

5、养护质量要求

5.1质量要求达到招标文件规定的树木养护标准和绿地养护标准以及招标人考核标准，确保在各类创建检查中不失责任分。

5.2养护区域内的树木在养护期内应确保达到100%以上成活率，灌木、草坪等在养护期内应确保达到98%以上成活率。

5.3乔灌木的修剪按相关技术规程进行操作，乔木或大型花灌木冬季必须刷白，及时按防治病虫害；发现枯枝、死枝必须24小时内处理完毕；对花灌木应随时修剪，球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应控制高度及宽度，色块之间界限分明、线条清晰流畅，无缺株、无空洞。对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在2天内补种完毕，补种苗木的规格、品种和原苗木基本相同，特殊情况无法补种原规格苗木，需经招标人同意。

5.4绿地内各类地被植物覆盖完好（包括桥荫柱的垂直植物），覆盖率达到养护标准要求，植株缺损在二天内补种，补种苗木的品种和原苗木相同。地被植物与乔、灌木的界线清晰，线条流畅。

5.5草坪随时修剪，草坪草高度不超过养护标准要求，树木周围和草坪边缘应及时切边。常绿草四季应保持绿色，草坪的纯洁度在98%以上，无空秃、黄化现象。对被人为损坏和已发生病害的常绿草坪两天内切除调换，补种时确保草坪的美观和平整。

5.6行道树植株树冠丰满、完整、茂盛，骨架均匀、树干挺直，具有一定的遮荫及观赏效果。叶片正常，在正常条件下不黄叶，不焦叶，不卷叶，不落叶。植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝、碰线枝；及时抹芽；对倾斜老树要及时扶正。不影响照明效果，不遮挡标识标牌。行道树树枝高度不得过低，树枝离地高度至少2.5米。

6、安全防护及事故处理

6.1中标人在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

6.2中标人应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

6.3中标人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。

6.4中标人应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时提请招标人予以修理或更换。对养护范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，中标人应提请招标人设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳等安全警告铭牌。

6.5中标人对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。中标人喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报招标人批准，按招标人批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，中标人应按规定妥善收集和处理。中标人未按规定使用药剂，造成的责任由中标人自行承担。

6.6养护期间，中标人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。

6.7中标人应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。

6.8养护期间，若发生安全事故，引起的事故纠纷、经济责任、法律责任，均由中标人承担责任，与招标人无关。

7、其他要求

7.1中标人必须做好与有关专业管线单位的配合工作。

7.2养护期内造成（包括自然原因造成）的绿化树木、花卉、草皮等死亡或损坏由中标人无偿补种修复。

7.3中标人应在成交后15天内，制定养护期内相应的总体绿化养护管理方案，报请招标人审核批准，作为实施依据。养护方案应包括合理的人员与机具配备、养护措施、应急处理预案及规章制度等相关内容。

7.4建立完善的养护班组，制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）。根据合同约定，配备技术管理人员和养护操作人员等，并将岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单交招标人审批备案。

7.5中标人负责工作人员的劳动保护和人身安全。除双方另有约定外，养护工作人员的餐饮、住宿由中标人自行承担。

7.6中标人不得随意更改绿地性质和植物品种，如确需更改的应报经招标人同意。

7.7养护期内产生的事故纠纷由养护单位自行承担相关责任以及所产生的费用。

7.8第三方安全责任条款：如中标单位在服务过程中未能按业主要求及时完成维护任务，出现质量、安全等事故的，将视情节轻重作出处罚，造成的损失由中标单位承担；如中标单位中途未能严格执行合同（出现不响应业主要求等情况），造成严重后果的，招标人有权解除合同，并将扣除全额履约保证金。

7.9少数因特殊要求的区域，招标人可根据需求，指定其他单位实施，中标人不得对此提出异议。

7.10招标人有权提出认为不称职的主要管理、技术人员的更换，直至满意为止。

7.11合同期内，因道路施工、绿化移交、项目施工等客观原因导致绿化养护工程量（包含相关绿植树木的移植、复种）发生变化的，费用按实际工程量和养护时间结算。

7.12中标人必须严格按照招标人安排的进度完成项目，如果招标人发出服务指令后1日历天内中标人无故不实施，或因中标人原因造成实施时间严重滞后又无明显改进措施的，招标人有权要求中标人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，同时招标人有权安排其他服务队伍进场实施，费用经确认后从中标人合同价款中扣除。

- 服务期

服务期限为合同签订之日起1年。（具体开始时间以合同签订之日起为准）

- 商务条款

- 支付方式：

合同签订后7个工作日内支付合同金额的30%作为预付款；项目实施后半年支付一次，支付至合同价的60%，招标人根据《绿化养护工程管理质量考核评分表》（见附件）规定的考核标准，对承包人进行养护综合考评，经考核后支付当期相应养护费；养护期满，经履约验收合格后，养护单位上报本项目施工结算并经结算审定且经招标人考核后，支付剩余款项。（中标人需向招标人移交所有资料和台账）。

工程单价参照中标单价计取，工程量按实结算，最终结算按工程结算量乘以中标单价。若违反考核办法，处罚金在养护费中扣除。

2、进度款审核和支付：

（1）项目实施后半年支付一次，支付至合同价的60%。经考核后考评综合得分90分以上，支付本期绿化养护基准费用的100%；本期考评综合得分90分以下80分以上的，每扣1分本期养护经费扣除基准费用的1%，（扣分=90分-本期考评综合得分）；本期考评综合得分在80分以下70分以上，本期养护经费按基准费用的50%支付。

（2）当期考评的综合得分低于70分的，不予支付当期养护费用。同时扣除履约保证金，招标人有权终止合同。

（3）养护期完成后，养护单位根据每期考核结果编制结算书。

（4）在合同期间，出现下列事件属于乙方违约，需处以违约金：

1）在国家、省、市级检查中，每查处1件有责问题的，分别处以5万、3万、2万元违约金；

2）被国家、省、市媒体曝光经核查属实的，分别处以5万、3万、2万元违约金；

3）被省、市、县级领导批示、批评的，分别处以3万、2万、1万元违约金；

4）被省、市、县相关部门通报批评的，分别处以1万、8千、5千元违约金；

5）甲方要求整改的问题，乙方未按要求进行整改的，每件处以30000元违约金；

6）甲方日常巡查或其他媒体报道中，发现问题被拍照或摄像的，每件处以500元违约金，乙方未按要求进行整改的，每件处以1000元违约金。

注：以上违约情况，如情节特别严重、造成影响特别恶劣的，招标人除按合同约定扣除违约金外，还有权终止合同。

3、履约保证金：

履约保证为中标价的2%计收，在签订合同前提交给采购人。合同履行完毕后如无质量索赔或扣款事件无息退还，如有，则扣除上述款项后无息退还。

4、代理费用：

本次采购的招标代理服务费及开标过程中其他费用，由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用 。

附件：绿化养护工程管理质量考核评分表

|  | 序号 | 质量标准 | 满分 | 考核标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 植物景观养护 共 50分 | 1 | 树木保存率99%以上，树木挺直，长势茂盛，树冠丰满完整无缺株，24小时内清除死树枯枝、断枝，扶正倾斜树木，2天内补植完成； | 10分 | 有缺株,每株扣0.5分；不及时清除、扶正、补植,每超过一天扣0.5分； |  |
|  | 2 | 行道树整形修剪适时合理，合乎要求，保持树冠整齐匀称；及时抹芽，主干、主枝上无残留萌芽，无徒长枝、并生枝、交叉枝、下垂枝； | 4分 | 整形修剪不合理,不合要求,树冠不整齐均匀，每棵扣0.5分；蘖芽长度超过20cm，每株扣0.5分； |  |
|  | 3 | 绿篱及色块植物整齐，无残缺，灌木、草坪成活率98%以上，死亡植物2天内更换； | 6分 | 灌木或草坪发现空缺,每处扣0.5分；死亡苗木来及时清除并更换每m2扣0.5分；植物长势差每处扣0.5分 |  |
|  | 4 | 绿篱及色块植物经常修剪，造型平整，线条流畅，徒长枝不高于8cm； | 7分 | 绿篱及色块不修剪每m2或每株扣1分,修剪不合理、不符合要求，每m2扣0.5分； |  |
|  | 5 | 灌木、色块及草坪及时除草，纯洁度在95%以上，草坪长势良好，色泽均匀，草皮高度保持在8cm，草坪整齐； | 6分 | 灌木、草坪有杂草，每处每m2扣0.5分；草坪高度超过8m,每m2扣0.5分；若整体杂草较多及草坪未能及时修剪，该项不得分； |  |
|  | 6 | 花卉品种、规格、色彩符合要求，种植密度达标（花间距不大于5厘米，或叶与叶交叉；盆花种植呈弧形，草花垂直投影面积超过内径7厘米），花卉整齐、无残缺，生长茂盛，景观效果明显，病、死、缺苗2天内更换，谢花及时摘除，草花内无杂草； | 6分 | 花卉品种、色彩、规格、密度不符要求，每盆花或每m2扣0.5分；病、死、缺苗2天内不及时更换，谢花不及时摘除，有杂草，每处扣0.5分； |  |
|  | 7 | 及时浇水，抗旱、抗台、防雷，冬季刷白 | 6分 | 不及时浇水、抗旱，每发现一次扣1分；不及时抗台、抗雪、造成影响,每处扣1分；冬季不刷白或不合格，每株扣0.5分； |  |
|  | 8 | 提倡综合防治病虫害，保持生态平衡，施用的药剂浓度用量合理，严格按操作规程进行，喷洒均匀，无明显病虫害； | 5分 | 病虫害不及时治理，症状明显，乔木及大灌木每株扣1分，灌木每处扣1分，草坪、鲜花每m2扣0.5分；有严重病虫害，该项不得分。 |  |
| 二 日常清扫保洁 共20分 | 1 | 绿地内无枯枝残叶、堆积物、果皮纸屑、砖瓦土石，修剪枝叶及时清理；树体无钉线、无枯枝及广告等，绿地内秩序良好，无乱堆放杂物、晾晒衣物等现象； | 5分 | 绿地内有枯枝残叶、堆积物、果皮纸屑、砖瓦土石，每处扣0.5分；修剪后枝叶不及时清理每处扣0.5分；绿地内有堆放杂物、晾晒衣物等现象每处扣0.5分；树体有钉线、广告每处扣0.5分。 |  |
|  | 2 | 绿地内地面干净整洁，保洁率100%；无污泥、杂草；无烟头、纸屑、瓜果皮渣、石头、废弃物等；保洁人员日常保洁、不脱岗； | 5分 | 没按时间清扫完毕,每次扣2分；50平方米以内漏扫每处扣1分；200平方米以内漏扫每处扣2分；200平方米以上漏扫，扣2.5分；路面有浮土、污泥、杂草，每处扣0.5分；地面发现有烟头、纸屑、瓜果皮渣、包装壳、塑料袋、砖瓦、石头、废弃物等在20分钟内没人清除，每处扣1分；人员脱岗每人扣1分。 |  |
|  | 3 | 清扫后的垃圾及时收集，收集率100%，做到垃圾聚点（转运点）干净，转地净； | 5分 | 漏收一堆垃圾,每处扣0.5分；垃圾堆地面不净，每处扣0.5分；聚集点（转运点）不净，每处扣0.5分；垃圾车行车时撒漏污染路面，每次扣0.5分；不按规定将收集的垃圾运到垃圾中转站，每次扣1分。 |  |
|  | 4 | 花坛、座凳、栏杆、构筑物等重要部分按规定每二天擦洗完成一遍；果壳箱按要求每二天一次清洗；果壳箱每天收集一次，更换塑料袋； | 5分 | 果壳箱、花坛、座凳、构筑物等没按要求擦洗或擦洗不干净，每次扣0.5分。 |  |
|  | 1 | 编制详细养护计划，每月28日前上报管理部门审批，做好工作情况记录，每月综合检查时上交月工作台账； | 3分 | 延迟每天扣0.5分，养护计划不合理及工作台账不齐、不规范的酌情扣分； |  |
|  | 2 | 按业主要求，落实人员，同时要确保5人以上常驻养护工进行养护，文明作业，统一着装，持证上岗；按招标要求定段定岗定人确保人员到位； | 5分 | 人员未按规定到位的每次每人扣0.5分；着装、配证未按规定执行每次扣0.5分； |  |
|  | 3 | 每天安排人员进行巡查，当场阻止毁绿、损绿现象，及时上报业主和城管大队； | 4分 | 不当场阻止，每次扣1分；不及时上报每次扣1分； |  |
|  | 4 | 无投诉、无曝光，有固定联系电话，养护负责人通讯保持畅通； | 6分 | 投诉、曝光每次扣1分，电话联系不上每次扣1分；领导批评每次扣4分； |  |
|  | 5 | 全年普通施肥、施药3次以上，每次施肥。施药前应报管理部门验收签证备案； | 4分 | 不按规范操作的每次扣2分，情节严重的该项不得分； |  |
|  | 6 | 严格按操作规程作业，保证安全生产，按要求投入养护机械设备（洒水车、喷药机、除草机等）； | 3分 | 作业不按操作规程进行每次扣1分，发生事故不得分；未按要求投入养护机械设备扣1-2分； |  |
|  | 7 | 绿地养护范围内无火灾、偷盗、破坏 | 5分 | 不发生一次扣5分。 |  |

第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：桐庐马术中心绿化养护服务采购项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 答疑与澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于2024年07月08日09时前，以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理；如有投标人提出质疑的，采购机构视情况将以答复；答疑内容是招标文件的组成部分，将在提交投标文件截止时间15日前，在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布更正公告，在开标前，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。 |
| 6 | 投标文件组成：《投标文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章按照采购文件要求签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份 （邮寄地址：桐庐县荣正财富广场1302室浙江重阳项目管理有限公司 吴雨（0571-64626647）收） |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 潜在投标人需在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标人注册要求。 |
| 14 | 投标截止时间：2024年07月08日09时00分 |
| 15 | 投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 16 | 开标时间及地点：本次招标将2024年07月08日09时00分在政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线开标。 |
| 17 | 评标办法及标准：按照采购文件第四章评标办法及评分标准。 |
| 18 | 中标（成交）公告：采购人确定中标人后，在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上进行1个工作日的中标（成交）公告。 |
| 19 | 中标（成交）通知书：成交结果在中标（成交）公告时，代理机构以书面形式发出《成交通知书》。 |
| 20 | 签订合同：中标（成交）通知书发出后30天内。 |
| 21 | 投标文件有效期：90 天。 |
| 22 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 23 | 本次招标设定最高限价，最高限价为人民币： 万元。投标单位报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |
| 24 | 履约保证金的收取:按合同价的2%计收。 |
| 25 | A.投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成损失。 b.中标或者成交后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展采购活动。投标人中标或者成交后拒绝签订合同的，应按采购预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 c.存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 一、中标或者成交后，拒绝签订采购合同的； 二、投标有效期内撤销投标文件的。 |

- 一   总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于桐庐马术中心绿化养护服务采购项目 的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向采购机构提交投标文件的单位。

2.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标人及委托有关说明

- 1、如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

- 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （五）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （六）特别说明

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（七）质疑和投诉

1.投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。投标人对采购机构的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.投标人认可采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑义；

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.采购合同

6.投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面者作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在前附表第5项规定时间前以书面形式要求采购人或采购机构澄清。

2.采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购机构以法定形式发布，采购人非通过采购机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5.投标供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

6、若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

- 1.资格文件（不含报价）

（1）营业执照的复印件或事业单位的《事业单位法人证书》复印件；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；(格式见附件)；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式见附件)；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函(格式见附件)；

- 2.商务技术文件（内容结合评标办法，均不含报价）：

（1）供应商自评分表（根据评分内容自行设置）

（2）投标人需要说明的其他文件等。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

（二）投标文件的语言及计量

★1.投标文件以及投标人与采购机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2.投标报价是履行合同的最终价格，包括完成本项目所需的一切费用。

★3.投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

（六）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（七）投标文件的签署和份数

1、《投标文件》的签章：见《前附表》；

2、《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

3、电子签章操作指南详见采购公告附件《投标人项目采购-电子招投标操作指南》。

（八）投标文件的形式

1、投标文件的形式：见《前附表》；

2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3、“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

（九）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标有效期不足的；

（2）电子投标文件解密失败且未在规定时间内提交备份投标文件的；或仅提交备份投标文件的；

（3）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）与招标文件有重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；

（6）对一个标项提供两个投标方案的；

（7）技术商务资信文件中出现投标价格信息的；

（8）投标人被视为串通投标的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

2、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超出招标文件规定的最高限价的；

（3）开标一览表中的投标报价合计与投标报价明细表的总价不一致的，投标人拒绝修正的；

（4）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠/折扣后价格不一致的。

4、符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

（一）开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加

（二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

（三）开标流程（两阶段）

（1）投标截止时间后，采购组织机构向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.在系统上公开报价开标情况；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（四）投标人资格审查

1、采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

2、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三） 评标程序

1.资格审查

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的或资格证明文件不全的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

评标委员会对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的商务技术得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算。

（4）评标委员会根据投标人的商务报价,计算各投标人的价格分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人代表或其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。根据采购项目的实际情况采用综合评分法。本项目的具体评标办法详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1.中标公告：采购机构在评标结束后将采购结果确认函交采购人确认，采购结果经采购人确认后，在发布招标公告的网站上进行1个工作日的中标公告。

2.质疑：投标人认为采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的，投标人可以提出书面质疑。质疑书须包括以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

（2）被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（5）提出质疑的日期。

（6）采购过程的质疑期限自各采购程序环节结束之日起计算，7 个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（7）采购结果的质疑期限自采购结果公告（包括结果公示、结果变更公告等）之日起计算，7个工作日内向采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

（8）质疑书中涉及的相关材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

（9）质疑书必须署名，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章，否则不予受理。

（10）质疑书以直接提交、传真或邮寄方式提交（一式三份）。

（11）质疑书以传真形式提交后，同时须向采购代理机构提交质疑书原件，采购代理机构以收到原件之日作为收到质疑日。

3.采购代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交投标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在招标公告发布的同一网站公告中标结果。

4.在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同授予

1.中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第四章  评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×20。

★2.投标人的投标报价超过设定的上限价的作为无效标处理。本项目最高限价为：267.9625万元。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

本项目设置风险控制价为214.3700万元（为最高限价的80%），投标报价低于风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时须额外向采购人提交中标净值与风险控制价之差额作为风险担保金（采用现金或银行保函形式），风险担保金至本项目按要求完工验收合格后5日内无息退还。如未按要求完成的，采购人有权扣留风险担保金。允许投标人报价低于风险控制价。

4.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，并在评审报告中说明。采购人或采购代理机构应将上述情况报采购监管部门，对弄虚作假、恶意串通的供应商，应将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加本单位采购活动。

（二）商务技术分（80分）

技术及商务部分的评分标准（80分）

| 评分标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 投标人具有经国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的 ： (1)质量管理体系认证证书的，得1分； (2)环境管理体系认证证书的，得1分； (3)职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； 注：投标文件中提供证书以及证书的发证机构在认监委网站的查询截图作为评审依据，未提供的不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 自2019年1月1日以来以来(以获奖时间为准),投标人获得过市级奖项的每提供一个得2分，最高得4分，获得过县级奖项的每提供一个得1分，最高得2分。 注：需提供相关证明材料，未提供的不得分。 | 0-4分 |
| 2 | 投标人业绩 | - 自2019年1月1日以来(以合同签订时间为准),投标人已完成的单个合同造价 200 万及以上的园林绿化工程或园林绿化养护工程的，每提供一个业绩得1分，最高3分。 - 注：需提供合同扫描件加盖公章，为提供的不得分。 | 0-3分 |
| 3 | 计划投入本项目人员配置情况 | 1、项目负责人1人，具有园林绿化专业高级及以上职称证书的得3分，中级职称的得2分；本项最高3分。 2、技术负责人1人，具有园林绿化专业高级及以上职称证书的得3分，中级职称的得2分；本项最高3分。 注：需提供相关证书及投标截止前6个月内连续三个月的社保证明，未提供的不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 其他人员(项目负责人和技术负责人除外)： 1、专职安全员：具有安全员C证的，每人得1分，最高2分。 2、植保工证 ：具有植保工证的，每人得1分，最高2分。 3、绿化工证：具有绿化工证的，每人得1分，最高2分。 4、花卉工证：具有花卉工证的，每人得1分，最高2分。5、驾驶员：具有车辆B证及以上的，每人得1分，最高2分。 注：需提供相关证书及投标截止前6个月内连续三个月的社保证明，未提供的不得分。 | 0-10分 |
| 4 | 投入本项目的设备情况 | 拟投入的专业设备中有服务于本项目的洒水车(含具有洒水功能的综合养护车，核定载质量5吨及以上的），每辆得3分，最高得6分，没有的不得分。 （注：洒水车需为投标人自有，提供车辆照片、车辆购买发票、行驶证） | - 0-6分 |
|  |  | 拟投入的专业设备中有服务于本项目的货车（自有设备），每辆得2分，最高得4分，没有的不得分。 （注：货车需为投标人自有，提供车辆照片、车辆购买发票、行驶证） | - 0-4分 |
|  |  | 拟投入的专业设备中有草坪机（至少2台）的得1分；高压喷药机（至少2台）的得1分；割灌机（至少2台）的得1分；本项最高得3分。 | - 0-3分 |
| 5 | 项目理解程度 | 根据投标人对本项目服务背景、整体概况、工作目的以及现状的理解情况进行评分。阐述全面、合理、内容详细，针对性强，符合实际情况具有可行性的得6-8分；阐述片面，内容较为简要，针对性一般，基本符合实际情况，可行性一般的得3-5分；阐述粗略或存在缺漏，无针对性，偏离实际情况，可行性差的得0-2分。 | 0-8分 |
| 6 | - 对本项目现状的调查与问题剖析 | - 根据投标人分析现有养护现状、存在问题并提出相应的解决措施进行评分。阐述全面、合理、内容详细，针对性强，符合实际情况具有可行性的得6-8分；阐述片面，内容较为简要，针对性一般，基本符合实际情况，可行性一般的得3-5分；阐述粗略或存在缺漏，无针对性，偏离实际情况，可行性差的得0-2分。 | - 0-8分 |
| 7 | 养护技术措施方案 | 根据投标人对本项目编制绿化养护技术方案进行评分。 阐述全面、合理、内容详细，针对性强，符合实际情况具有可行性的得6-8分；阐述片面，内容较为简要，针对性一般，基本符合实际情况，可行性一般的得3-5分；阐述粗略或存在缺漏，无针对性，偏离实际情况，可行性差的得0-2分。 | - 0-8分 |
| 8 | 技术措施 | 根据施肥、修剪、病虫害防治等技术措施的科学性、合理性、可行性进行打分。阐述全面、合理、内容详细，针对性强，符合实际情况，具有可行性的得4-6分；阐述片面，内容较为简要，针对性一般，基本符合实际情况，可行性一般的得1-3分；阐述粗略或存在缺漏，无针对性，偏离实际情况，可行性差的得0-1分。 | 0-6分 |
| 9 | 项目应急服务保障 | 技术保障措施：根据投标人提供的技术服务机构、技术服务人员计划、应急保障措施（防汛防台、突发事件应急处理及重大活动保障的人员配备、应急处置方案，落实专职人员等内容）等进行综合评分。 | 0-4分 |
| 10 | 企业内部管理制度 | 企业内部管理制度完整，有详细的工作职责、岗位要求、工作质量管理体系完善，制定内部考核制度，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对本项目制定了具体的质量管理考核细则并且可操作性强。制度内容完整且与项目匹配度好的得3分；制度内容较为完整且与项目匹配度较好的得2分；制度内容存在欠缺需进一步完善的得1分；未提供方案不得分。 | - 0-3分 |
| 11 | 服务响应水平 | 根据投标人服务水平、售后响应时间、售后服务等情况是否满足本项目需求进行打分。 | - 0-4分 |

（三）商务技术分的计算

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 第五章 采购合同

（具体文本以实际签署的为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据浙江重阳项目管理有限公司关于____________项目采购的结果，签署本合同。

一、招标货物清单及价格

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。

七、质保期和质保金

7.1 质保期   年。（自交货验收合格之日起计）

7.2 质保金   元。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：供货方送货上门费用由供货方承担．

8.3 交货地点：用户指定。

九、货款支付

十.税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由供方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5本项目的免费保修期为   年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的系统设备，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为桐庐县。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，抄送监管单位、采购代理公司一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                              签订日期：      年  月  日

第六章    投标文件格式

1.资格文件、商务技术（报价）文件封面格式：

×××（投标人名称）

资格文件、商务技术（报价）文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人签字或盖章：

年   月  日

注：投标人应按资格文件、商务技术文件、报价文件分别进行编制。

2、资格文件目录

（1）营业执照的复印件或事业单位的《事业单位法人证书》复印件；

（2）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；(格式见附件)；

（5）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函(格式见附件)；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函(格式见附件)；

法定代表人授权委托书

浙江重阳项目管理有限公司：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：   项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名：     职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人（签字或盖章）：   职务：

投标人（盖章）：

日期：    年  月  日

投 标 声 明 书

致：浙江重阳项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖章）：

日期：  年  月  日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

浙江重阳项目管理有限公司：（采购机构名称）

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人（盖章）：

日期：  年   月  日

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

浙江重阳项目管理有限公司 ：（采购机构名称）

我方参加（项目编号：           ）的政府采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

投标人（盖章）：

日期：  年   月  日

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录承诺函

浙江重阳项目管理有限公司  ：（采购机构名称）

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人（盖章）：

日期：  年   月  日

2.商务技术文件目录（内容结合评标办法，均不含报价）

（1）供应商自评分表（根据评分内容自行设置）

（2）投标人需要说明的其他文件等。

（1）评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

（2） 拟派本项目主要团队成员表

投标人全称（加盖公章）： 采购编号：

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年  　月   日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、请附证书复印件（加盖公章）。

3、社保复印件（加盖公章）

- （3）企业业绩

| 序号 | 采购方 | 合同金额 | 签订时间 | 现联系人 | 备注、合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日 期：

4.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）

（1）投 标 函

致：浙江重阳项目管理有限公司

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

人民币(大写)  元（小写   元）的投标总报价。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起90天），其投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，同意无条件支付贰万元违约保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标人，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7.（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

电话：

日期：

（2）开标一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号（或具体服务） | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求（年限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。