花鸟爱情氛围提升工程

公开招标采购文件

项目编号：ZHZS（采）-2024-221

项目名称：花鸟爱情氛围提升工程

采购人：嵊泗县花鸟乡人民政府

采购代理机构：浙江卓宏建设项目管理有限公司

时    间：二〇二四年十二月

目    录

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

前附表

一、总 则

二、投标文件

三、投标文件的编制

四、开标

五、评标

六、定标

七、合同授予

八、招标代理费

九、政府采购政策

十、解释权

第四章  评分办法及评分标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式

- 采购公告

项目概况 花鸟爱情氛围提升工程招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取（下载）招标文件，并于2025年01月10日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHZS（采）-2024-221

项目名称：花鸟爱情氛围提升工程

预算金额（元）：4000000

最高限价（元）：4000000

采购需求：

标项名称：花鸟爱情氛围提升工程

数量：不限

预算金额（元）：4000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件

备注：

合同履约期限：标项 1，详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2025年01月10日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年01月10日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年01月10日 09:30

开标地点（网址）：政采云

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）响应文件的制作及递交：1）响应人须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各响应人自行把握时间），并登录“浙江政府采购网”（ http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作响应文件。2）具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544）。3）根据《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》第二十条规定，本次响应允许响应人递交备份响应文件，仅提交备份响应文件的，响应无效。（2）响应人应在合同签订前成为浙江政府采购网正式注册供应商。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：嵊泗县花鸟乡人民政府

地    址：嵊泗县花鸟乡花鸟村连心路138号

传    真：

项目联系人（询问）：顾章杰

项目联系方式（询问）：0580-5595827

质疑联系人：顾先生

质疑联系方式：0580-5595827

2.采购代理机构信息

名    称：浙江卓宏建设项目管理有限公司

地    址：舟山市临城千岛路中浪国际A座6楼

传    真：

项目联系人（询问）：陈怡轩

项目联系方式（询问）：0580-2027712

质疑联系人：刘珍珍

质疑联系方式：0580-2027712

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：嵊泗县财政局政府采购监管科

地    址：嵊泗县菜园镇海滨中路136号

传    真：0580-5084056

联 系 人：张伟

监督投诉电话：0580-5087363

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 采购需求

（一）建设背景

围绕“规划好、建设好、环境好、经营好、乡风好、宜居宜业”的目标，强化规划引领，统筹资源要素，动员各方力量，增强乡村发展新动能，深入挖掘和开发利用具有花鸟特色乡村资源，把“生态优势”变成“民生福利”，积极探索和美乡村建设有效途径，聚焦“鸟屿花香”“浪漫一隅”和美乡村建设主题，以艺术之名和爱情主题浪漫元素作为设计线索，着重打造和优化四条主线、八个点位的花鸟乡村街巷景观。

# 建设目标：

根据花鸟乡码塔线及南北岙街巷的已有风貌，结合艺术爱情元素，设立街区主题氛围打造。围绕主题、定位策划设计具有记忆点和地域特性的街区风貌。做到标识装饰丰富，景观设计独特，整体氛围感强。通过提升码塔线主路风貌和南北岙巷道风貌两大块内容。

- 建设内容：

  - 码塔线景观风貌改造方案

景观风貌改造一套，要求针对码塔线沿线进行氛围提升，确定改造总体定位，并结合艺术爱情元素特色提供故事线、实施策略及设计导则，以“邂逅、悸动、告白、约定、热恋、誓言、见证、承诺、守护、陪伴、长情”为爱情主题元素，落位至花鸟码头、花鸟中心街、北岙婚姻登记处等景观待改造点位，输出一套整体规划设计方案。安装施工，针对码塔线氛围打造提升项目提工安装施工服务。

  - 花鸟乡巷道风貌提升方案

南岙一线、南岙二线、北岙一线、北岙二线景观风貌提升，分别以“电影、绘画、音乐、诗书”艺术为主题，融入各类艺术的内容和爱情电影常见场景画面，在巷道中打造休憩空间、景观小品、交互装置等景观优化设施，以提高巷道风貌。

- 建设清单

| 序号 | 项目节点 | 项目名称 | 项目材质、工艺、尺寸 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北港一线飞鸟乐集悦动 | 左侧墙唱片装饰 | 尺寸：1850*1850*30 材质：1.5厚不锈钢波纹板折盒造型，1.5厚不锈钢板折盒造型 | 项 | 1 |  |
| 2 |  |  | 整体造型焊点打磨，刮涂原子灰，喷2~3遍金属氟碳漆 | 项 | 1 |  |
| 3 |  | “爱的多重奏”字样 | 尺寸：单个字体80*80*10 材质：1.5厚不锈钢立体字，整体喷涂金属氟碳漆 | 个 | 5 |  |
| 4 |  | “飞鸟乐集”字样 | 尺寸：单个字体250*250*40材质：1.5厚不锈钢立体字，整体喷涂金属氟碳漆 | 个 | 4 |  |
| 5 |  | 流形音乐景观小品 | 尺寸：约14000*1800*6000材质：φ40不锈钢管曲线热弯艺术造型，焊接，面喷白色金属氟碳漆 | 项 | 1 |  |
| 6 |  | 立体音符装置 | 尺寸：约500高，宽200~400，厚度50 材质：1.5厚不锈钢立体折盒造型，面喷白色金属氟碳漆 | 个 | 8 |  |
| 7 |  | 陶艺花瓶 | 尺寸：约300~400高材质：白色手工粗陶陶艺花瓶，不同器型组合，成品采购 | 个 | 5 |  |
| 8 |  | 不锈钢飞鸟 | 尺寸：800*450*480材质：1.5厚不锈钢飞鸟立体艺术造型，面喷白色金属氟碳漆 | 个 | 7 |  |
| 9 |  | 不锈钢立体字歌词 | 尺寸：单字65*65*10材质：不锈钢激光切割打磨喷涂金属氟碳漆 | 个 | 325 |  |
| 10 |  | 花盆盆摘 | 尺寸：约300~400高材质：手工粗陶陶艺花瓶，不同器型组合，成品采购，内部种花 | 个 | 3 |  |
| 11 |  | 专辑封面景观小品 | 尺寸：240*220*60材质：1.5厚不锈钢折盒造型，面喷白色金属氟碳漆，表面UV印图案 | 个 | 25 |  |
| 12 |  | 定制玻璃钢气球 | 依据图纸尺寸泡沫打印 | 项 | 1 |  |
| 13 |  |  | 玻璃钢翻模，内部镀锌骨架连接 | 项 | 1 |  |
| 14 |  |  | 金属氟碳漆调色喷涂，做烤漆效果，刷罩面漆 | 项 | 1 |  |
| 15 |  | 粉色花朵图案 | 尺寸：400~700长，20厚材质：不锈钢激光切割造型图案组合打磨焊接，外喷金属氟碳漆 | 组 | 2 |  |
| 16 |  | 留声机周边绿化 | 材质：迷迭香、绣球、鼠尾草、巧克力、金鸡菊等设计师调整整体呈现效果（约20平方密拼） | 项 | 1 |  |
| 17 |  | 留声机景观小品 | 尺寸：2100*2100*2300 材质：1.5厚不锈钢留声机造型，采用不锈钢锻造工艺，面喷铜色、黑色金属氟碳漆。 | 项 | 1 |  |
| 18 |  |  | 内部骨架：焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍 | 项 | 1 |  |
| 19 |  |  | 1700*1700*500 材质：2.0厚304不锈钢底座，面喷白色金属氟碳漆 | 项 | 1 |  |
| 20 |  | 入口滑滑梯 | 材质：混凝土浇筑8mm,砖砌侧墙，水泥砂浆抹灰，蓝色外墙肌理涂料面层。 | 项 | 1 |  |
| 21 |  | 入口左侧白色墙面 | 材质：原墙面修复，刷白色外墙肌理涂料面层 | 项 | 1 |  |
| 22 |  | 入口右侧蓝色阶梯 | 材质：50厚C20混凝土面层，蓝色丙烯酸涂料饰面 | 项 | 1 |  |
| 23 |  | 入口右侧蓝色墙面 | 材质：原墙面修复，刷蓝色外墙肌理涂料 | 项 | 1 |  |
| 24 |  | 透水混凝土台阶 | 材质：50厚彩色透水混凝土，面喷米白色、灰色丙烯酸地坪涂料 | 项 | 1 |  |
| 25 |  | 可移动花箱 | 材质：砖砌花池边，水泥砂浆抹灰层，面喷白色真石漆 | 项 | 1 |  |
| 26 |  | 花丛边蓝色矮墙 | 材质：水泥砂浆抹灰，蓝色外墙肌理涂料面层 | 项 | 1 |  |
| 27 | 北港一线飞鸟乐集乐见 | 黑胶线形唱片装饰 | 尺寸：1260*1000*30 材质：1.5厚不锈钢板折盒造型，外喷金属氟碳漆 | 项 | 1 |  |
| 28 |  | 花盆盆摘 | 尺寸：约300~400高 材质：手工粗陶陶艺花瓶，不同器型组合，成品采购，内部种花 | 个 | 5 |  |
| 29 |  | 时令花卉花境 | 材质：五星花、松果菊、凤仙花、香彩雀、蓝雪花等，呈现效果设计师把关（约10平方密拼） | 项 | 1 |  |
| 30 |  | 透水混凝土台阶 | 材质：50厚彩色透水混凝土，面喷米白色、灰色丙烯酸地坪涂料 | 项 | 1 |  |
| 31 |  | 入口块石铺装 | 材质：灰色页岩块石铺装，白色水泥砂浆 | 项 | 1 |  |
| 32 |  | 右侧斜面花台 | 材质：砖砌花池边，水泥砂浆抹灰层，面喷米白色真石漆 | 项 | 1 |  |
| 33 |  | 蓝色花箱 | 材质：砖砌花池边，水泥砂浆抹灰层，面喷蓝色真石漆 | 项 | 1 |  |
| 34 |  | 左侧墙面 | 材质：原水泥边砖砌高，水泥砂浆抹灰，蓝色外墙肌理涂料面层 | 项 | 1 |  |
| 35 | 北港二线诗自长明灯塔之诗 | 入口左侧书页形式垃圾箱 | 尺寸：2900*900*1700材质：内置不锈钢骨架，激光切割造型整体焊接 | 项 | 1 |  |
| 36 |  | 书页形式电箱1 | 尺寸：1400*525*950 材质：内置不锈钢骨架，激光切割造型整体焊接 | 项 | 1 |  |
| 37 |  | 书页形式电箱2 | 尺寸：1600*750*1080 材质：内置不锈钢骨架，激光切割造型整体焊接 | 项 | 1 |  |
| 38 |  | “心中有爱，永不迷航”字样 | 尺寸：单字280*280*30材质：1.5厚不锈钢激光切割造型 外喷灰色金属氟碳漆立体字 | 个 | 8 |  |
| 39 |  | 书卷景观小品 | 材质：内部不锈钢骨架，喷防锈漆漆，不锈钢冲孔网板根据现场尺寸切割焊接打磨，外喷白色金属氟碳漆 | ㎡ | 35 |  |
| 40 |  |  | 尺寸：单字100*100*20材质：1.5厚不锈钢外喷灰色金属氟碳漆立体字 | 个 | 73 |  |
| 41 |  | 花盆盆栽 | 尺寸：约300~400高 材质：手工粗陶陶艺花瓶，不同器型组合，成品采购，内部种花 | 个 | 6 |  |
| 42 |  | 花池植物配置 | 材质：蓝雪花、绣球等（约3平方密拼） | 项 | 1 |  |
| 43 |  | “爱是亘古长明的灯塔”字样 | 尺寸：140*140*20 材质：1.5厚不锈钢外喷灰色金属氟碳漆立体字 | 个 | 9 |  |
| 44 |  | “书是屹立在大海中的一座灯塔” 字样 | 尺寸：240*240*20 材质：1.5厚不锈钢折盒焊接立体字，面喷灰色氟碳漆饰面，10厚100宽通长镀锌钢板固定 | 个 | 15 |  |
| 45 |  | 左侧高平台 | 材质：平台侧墙砌砖，刷水泥砂浆抹灰层，面喷米白色真石漆，平面灰色页岩块石铺装，白色水泥砂浆 | 项 | 1 |  |
| 46 |  | 花池 | 材质：原花池修复，面喷米白色真石漆 | 项 | 1 |  |
| 47 |  | 透水混凝土台阶 | 材质：50厚彩色透水混凝土，面喷米白色、灰色丙烯酸地坪涂料 | 项 | 1 |  |
| 48 |  | 透水混凝土台阶2 | 材质：50厚彩色透水混凝土，面喷米白色、灰色丙烯酸地坪涂料 | 项 | 1 |  |
| 49 | 北港二线诗自长明经典文学 | 纸页形状墙面景观 | 材质：1.5厚不锈钢立体折盒造型，面喷白色、蓝色金属氟碳漆 | ㎡ | 3.5 |  |
| 50 | 北港二线诗自长明现代诗 | 纸页形状墙面景观 | 材质：1.5厚不锈钢立体折盒造型，面喷白色、蓝色金属氟碳漆 | ㎡ | 2.2 |  |
| 51 |  | 墙面纸张形式镜面景观 | 材质：1.5厚镜面不锈钢双面抛光呈现镜面效果 纸张造型 | 项 | 1 |  |
| 52 |  | “纸短情长，只言片语”字样 | 尺寸：340*340*10 材质：1.5厚不锈钢外喷金属氟碳漆立体字 | 个 | 8 |  |
| 53 | 村口形象 | 标识构筑物的金属板 | 材质：100mm宽，20mm厚铝方通，天蓝色氟碳漆； | m | 16.3 |  |
| 54 |  | 标识文字（大） | 规格：150*150*30mm 金属折盒立体字，外喷金属氟碳漆 | 个 | 10 |  |
| 55 |  | 标识文字（小） | 规格：100*100*30mm 金属折盒立体字，外喷金属氟碳漆 | 个 | 24 |  |
| 56 |  | 标识标牌 | 材质：金属铝板折盒造型焊接打磨，天蓝色氟碳漆； | ㎡ | 2.37 |  |
| 57 |  | 电箱美化1 | 规格:3200长 * 3200宽* 2300高； 10*100mm铝方通百叶；四角100*100*10不锈钢方管支撑。 | ㎡ （百叶铝板面积） | 34.5 |  |
| 58 |  | 电箱美化2 | 规格:1440长 * 1040宽* 1250高； 10*100mm铝方通百叶；四角100*100*10不锈钢方管支撑。 | ㎡ （百叶铝板面积） | 6.4 |  |
| 59 |  |  | 规格:1440长 * 1240宽* 1250高； 10*100mm铝方通百叶；四角100*100*10不锈钢方管支撑。 | ㎡ （百叶铝板面积） | 6.9 |  |
| 60 |  | 栅栏 | 规格；50*50铝方通 材料：铝方通栅栏。 | m | 37.1 |  |
| 61 |  | 时令花卉花境 | 材质：蓝雪花、绣球、月季、狐尾天门东、雾凇等（约8平方密拼） | 项 | 1 |  |
| 62 |  | 新延展毛石墙台基 | 规格：400宽 * 750高毛石墙；100厚混凝土压顶 | 项 | 1 |  |
| 63 |  | 可移动花箱 | 规格： 1300*400*220； 660*400*400； 870*400*220；面喷灰色真石漆 | 项 | 1 |  |
| 64 | 码头入口 | 定制“花鸟”立体标识16500*6100*400 | 字体内部：50*50不锈钢管骨架焊接 | 项 | 1 |  |
| 65 |  |  | 内部骨架：焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍，字体面层：刮2遍腻子面喷白色真石漆 | 项 | 1 |  |
| 66 |  |  | 字体面层：面覆12厚水泥纤维板激光切割 定制造型拼接 | 项 | 1 |  |
| 67 |  |  | 水泥板不锈钢扣件及不锈钢螺丝安装 | 项 | 1 |  |
| 68 |  |  | 沿字体铺装定制LED弧形铝灯槽 | 项 | 1 |  |
| 69 |  |  | 立体字下方骨架支撑，φ50不锈钢支撑杆 | 个 | 30 |  |
| 70 |  |  | C30钢筋混凝土现浇基础，下方100厚C15混凝土垫层，预埋10厚不锈钢板 | 项 | 1 |  |
| 71 |  |  | 局部山体土方人工开挖及回填土 | 项 | 1 |  |
| 72 | 热恋广场 | 定制感应景观装置 | 2厚不锈钢支持杆 尺寸：4000mm支撑杆，直径70mm-200mm | 个 | 2 |  |
| 73 |  |  | 涤纶伞面，伞面直径1500mm | 个 | 2 |  |
| 74 |  |  | 涤纶伞面骨架 | 项 | 2 |  |
| 75 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷深灰色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 76 |  |  | 智能灯光亮化系统 | 项 | 2 |  |
| 77 |  |  | 定制感应装置机械系统 | 项 | 2 |  |
| 78 |  |  | 雷达感应设备 | 项 | 2 |  |
| 79 |  |  | C30钢筋混凝土现浇基础，下方100厚C15混凝土垫层，预埋10厚不锈钢板 | 项 | 1 |  |
| 80 |  |  | 挖坑预埋钢板混凝土基础 | 项 | 1 |  |
| 81 |  | 不锈钢云朵装饰 | 材质1.5厚不锈钢折盒造型 尺寸：1240-2485mm*605-1213mm*100-120mm | m² | 13.5 |  |
| 82 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷蓝白色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 83 |  |  | C30钢筋混凝土现浇基础，下方100厚C15混凝土垫层，预埋10厚不锈钢板 | 项 | 1 |  |
| 84 |  |  | 基础 | 项 | 1 |  |
| 85 |  | 不锈钢立体字 | 尺寸：120*120*20mm 材质：1.5厚不锈钢折盒立体字 | 个 | 32 |  |
| 86 |  |  | 激光精确切割不锈钢板，围边焊接 | 个 | 32 |  |
| 87 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷蓝色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 88 |  | 不锈钢立体字 | 尺寸：160*160*20mm 材质：1.5厚不锈钢折盒立体字 | 个 | 10 |  |
| 89 |  |  | 激光精确切割不锈钢板，围边焊接 | 个 | 10 |  |
| 90 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷蓝色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 91 |  | 不锈钢立体字 | 尺寸：100*100*20mm 材质：1.5厚不锈钢折盒立体字 | 个 | 50 |  |
| 92 |  |  | 激光精确切割不锈钢板，围边焊接 | 个 | 50 |  |
| 93 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷蓝色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 94 |  | 不锈钢立体字 | 尺寸：250*250*60mm 材质：1.5厚不锈钢折盒立体字 | 个 | 9 |  |
| 95 |  |  | 激光精确切割不锈钢板，围边焊接 | 个 | 9 |  |
| 96 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷蓝色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 97 |  | 砖砌坐凳 | 砖墙砌筑，弧面造型坐凳 | 项 | 1 |  |
| 98 |  |  | 水泥砂浆 | 项 | 1 |  |
| 99 |  | 砖砌造型墙 | 材质：60厚砖墙砌筑 | 项 | 1 |  |
| 100 |  |  | 水泥砂浆 | 项 | 1 |  |
| 101 |  | 水洗石铺装 | 地面50厚水洗石曲线造型拼花地面 | m² | 96.3 |  |
| 102 |  |  | 坐凳造型墙30厚米白色水洗石，粒径3-6mm | m² | 51 |  |
| 103 |  | 蓝色坐凳 | 刷蓝色丙烯酸涂料 | m² | 30.1 |  |
| 104 |  |  | 预料涂刷铺料滚动及毛刷 | 项 | 1 |  |
| 105 |  | 综合电气 | 节点地面开槽及综合管线布置 | 项 | 1 |  |
| 106 |  |  | 防水变压器，灯具，暗藏室外LED防水灯带 | 项 | 1 |  |
| 107 | 爱乐之城 | 水磨石凳子 | 规格：2100*400*450 材质：70厚可移动定制现浇定制水磨石坐凳，米白色水磨石，内嵌点缀式蓝色石子 | 个 | 1 |  |
| 108 |  |  | 水磨石坐凳浇筑木工模板 | 项 | 1 |  |
| 109 |  | 圆形边框 | 规格：150*150定制EPS弧线造型边框 | m | 27 |  |
| 110 |  |  | 拼缝处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；定制硬化涂料2遍；面喷深色涂料1遍 | 项 | 1 |  |
| 111 |  | 定制星星灯 | 工艺：局部内嵌多边形亚克力立体发光造型，正发光 | 个 | 34 |  |
| 112 |  |  | 面层粉刷相邻瓷砖同色系彩色涂料 | 项 | 1 |  |
| 113 |  |  | 星星灯墙面开孔 | 个 | 34 |  |
| 114 |  | 定制景观路灯 | 规格：2400mm高灯柱复古造型路灯 | 个 | 1 |  |
| 115 |  |  | 挖坑预埋钢板混凝土基础 | 项 | 1 |  |
| 116 |  | 墙面装饰 | 原有建筑面层清理，破损处砂浆修复，米白色真石漆饰面 | m² | 35 |  |
| 117 |  |  | 规格：内嵌发光萤石，零散分布，颗粒φ35-50mm | 项 | 1 |  |
| 118 |  | 立体发光字 | 规格：230*140*20mm 材质：1.5厚不锈钢折盒焊接立体字，正发光 | 个 | 8 |  |
| 119 |  |  | 拼缝处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷深色氟碳漆2遍 | 个 | 8 |  |
| 120 |  |  | 面层3mm透光亚克力 | 个 | 8 |  |
| 121 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍 | 项 | 1 |  |
| 122 |  | 定制廊道构筑物 | 规格：905*300*2585mm 材质：定制EPS拱门造型， | 个 | 7 |  |
| 123 |  |  | 拼缝处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍 | 个 | 7 |  |
| 124 |  |  | 面喷米白色真石漆饰面 | 项 | 1 |  |
| 125 |  | 圆形底板 | 内部骨架:5mm*5mm镀锌钢管骨架 | ㎡ | 10.2 |  |
| 126 |  |  | 不锈钢管骨架焊接，焊接处满焊,打磨，刷防锈漆 | 项 | 1 |  |
| 127 |  |  | 12厚水泥纤维板 | ㎡ | 10.2 |  |
| 128 |  | 定制马赛克背景画 | 墙面找平，防水腻子2遍 | ㎡ | 10.2 |  |
| 129 |  |  | 墙面基层刷基固防霉、防水处理 | ㎡ | 10.2 |  |
| 130 |  |  | 白色水泥马赛克瓷砖填缝 | ㎡ | 10.2 |  |
| 131 |  |  | 材质：定制φ30-40左右的马赛克瓷砖贴面 | ㎡ | 10.2 |  |
| 132 |  | 地面台阶铺装 | 现有台阶及平台保留，表面清理,水泥砂浆抹平 | ㎡ | 11.6 |  |
| 133 |  |  | 面层：50厚米白色水洗石饰面，粒径3-6mm | m² | 11.6 |  |
| 134 |  | 水管改道 | 现有建筑外立面排水管，移位至墙体侧面 | 项 | 1 |  |
| 135 |  | 现场座椅及灯具拆除 | 现有建筑外立面木质座椅及原建筑墙面灯具拆除 | 项 | 1 |  |
| 136 |  | 综合电气 | 隐藏灯带及管线布置 | 项 | 1 |  |
| 137 |  |  | 节点墙面开槽及综合管线布置 | 项 | 1 |  |
| 138 | 瓶中信 | 定制漂流瓶艺术装置 | 材质：4150*2075 镜面不锈钢背板及地面环状装饰物。 | 项 | 1 |  |
| 139 |  |  | 716*550*1785 彩色亚克力板切片造型 | 项 | 1 |  |
| 140 |  |  | 金属勒边框架 | 项 | 1 |  |
| 141 |  |  | 灯光亮化：LED户外防水灯带 | 项 | 1 |  |
| 142 |  | 发光萤石墙面 | 原有墙面重新粉刷 | 项 | 1 |  |
| 143 |  |  | 内嵌发光萤石，零散分布，颗粒φ35-50mm（含脚手架 高空作业） | 项 | 1 |  |
| 144 |  | 水瓶座立体logo | 材质：金属折盒立体字 尺寸：120*120*20 | 个 | 3 |  |
| 145 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷金属氟碳漆2遍 | 个 | 3 |  |
| 146 |  |  | 材质：金属折盒立体造型：510*250*40 | 项 | 1 |  |
| 147 |  |  | 5mm厚亚克力激光切割造型 | 项 | 1 |  |
| 148 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷金属氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 149 |  | 现有窗户改造 | 原有玻璃拆除 | 项 | 1 |  |
| 150 |  |  | 不锈钢窗框 | 项 | 1 |  |
| 151 |  |  | 10mm厚钢化玻璃 | 项 | 1 |  |
| 152 |  |  | 定制玻璃贴50*50 | 项 | 1 |  |
| 153 |  | 异形墙体构筑物 | 异形砖墙砌筑 | 项 | 1 |  |
| 154 |  |  | 混凝凝土建筑木工制模 | 项 | 1 |  |
| 155 |  |  | 部分混凝土异形浇筑 | 项 | 1 |  |
| 156 |  |  | 水泥砂浆抹灰 | 项 | 1 |  |
| 157 |  |  | 墙面腻子2遍 | 项 | 1 |  |
| 158 |  |  | 面层：白色室外防水丙烯酸涂料 | 项 | 1 |  |
| 159 |  | 波浪曲面墙体造型 | 尺寸：250mm厚异形砖墙砌筑 | 项 | 1 |  |
| 160 |  |  | 混凝凝土建筑木工制模 | 项 | 1 |  |
| 161 |  |  | 部分混凝土异形浇筑 | 项 | 1 |  |
| 162 |  |  | 水泥砂浆抹灰 | 项 | 1 |  |
| 163 |  |  | 墙面腻子2遍 | 项 | 1 |  |
| 164 |  |  | 面层：白色室外防水丙烯酸涂料 | 项 | 1 |  |
| 165 |  | 曲线座椅 | 尺寸：异形砖墙砌筑，尺寸：900*400mm 长度15m | 项 | 1 |  |
| 166 |  |  | 混凝凝土建筑木工制模 | 项 | 1 |  |
| 167 |  |  | 部分混凝土异形浇筑 | 项 | 1 |  |
| 168 |  |  | 水泥砂浆抹灰 | 项 | 1 |  |
| 169 |  |  | 墙面腻子2遍 | 项 | 1 |  |
| 170 |  |  | 面层：白色室外防水丙烯酸涂料 | 项 | 1 |  |
| 171 |  | 栅格 | 规格：50*20不锈钢方管格栅@70 | m | 30.2 |  |
| 172 |  |  | 氟碳定制底漆1遍；面喷金属氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 173 |  | 新增台阶 | 砖砌台阶，尺寸：宽度1500，三级台阶 | 组 | 3 |  |
| 174 |  |  | 面层：50厚白色水洗石饰面 | 项 | 1 |  |
| 175 |  | 石材贴面 | 水泥砂浆或腻子找平 | 项 | 1 |  |
| 176 |  |  | 材质：30厚400mm宽块石贴面 | m | 15.1 |  |
| 177 |  | 地面铺装 | 材质：50厚水洗石地面铺装配 | ㎡ | 131 |  |
| 178 |  |  | 内嵌萤石造型纹理 | 项 | 1 |  |
| 179 |  | 电箱移位 | 现有电箱电表移位 | 项 | 1 |  |
| 180 |  | 混凝土垫层 | 材质：场地平整素土夯实，100厚碎石垫层，100厚C25混凝土现浇垫层，上方30厚水泥砂浆找坡找平层 | ㎡ | 131 |  |
| 181 | 小王子平台 | 不锈钢立体字 | 尺寸：150*150*20mm 材质：1mm厚不锈钢立体字折盒 | 个 | 34 |  |
| 182 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷白色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 183 |  | 定制玫瑰花造型 | 尺寸：总高度2670mm，花头尺寸955*895*765mm； 花头、花叶采用不锈钢丝网材质造型 | 个 | 1 |  |
| 184 |  |  | 支撑杆架不锈钢管锻造， | 个 | 1 |  |
| 185 |  |  | 花托采用1.5厚不锈钢板锻造 | 个 | 1 |  |
| 186 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷绿色、红色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 187 |  | 垃圾桶门板 | 尺寸；1200*2800*50 材质：不锈钢折盒 | ㎡ | 6.9 |  |
| 188 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷粉色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 189 |  |  | 骨架：门板内部2厚50*50镀锌钢管，中间新增5厚100*100不锈钢管立柱 | 项 | 1 |  |
| 190 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍 | 项 | 1 |  |
| 191 |  | 栅格 | 规格：100宽，5厚钢板 | m | 32.6 |  |
| 192 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷粉色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 193 |  | 块石景观墙 | 规格：1200高*400厚 材质：300-500块石砌筑景观墙 | m² | 31.4 |  |
| 194 |  | 定制飞机雕塑 | 3d造型建模 | 项 | 1 |  |
| 195 |  |  | 不锈钢内部定制骨架造型 | 项 | 1 |  |
| 196 |  |  | 尺寸：2820*2500*600 材质：外部防腐木小王子飞机造型搭建 | 个 | 1 |  |
| 197 |  |  | 不锈钢螺丝及辅料，固定安装 | 项 | 1 |  |
| 198 |  |  | 面喷水性户外色漆底漆1遍，面漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 199 |  | 定制月亮灯 | 尺寸：1480*1650*160 材质：1.5mm厚不锈钢金属折盒 | 个 | 1 |  |
| 200 |  |  | 激光切割不锈钢透光亚克力 | 项 | 1 |  |
| 201 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷白色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 202 |  |  | 5mm厚钢板寄出预埋件 | 项 | 1 |  |
| 203 |  |  | 自拌混凝土基础浇筑 | 项 | 1 |  |
| 204 |  | 定制跷跷板 | 尺寸：2940*600*400； 材质：防腐木 | 组 | 1 |  |
| 205 |  |  | 不锈钢螺丝及辅料，固定安装 | 项 | 1 |  |
| 206 |  |  | 自拌混凝土基础浇筑 | 项 | 1 |  |
| 207 |  | 定制小狐狸造型 | 小狐狸泥塑造型 | 项 | 1 |  |
| 208 |  |  | 小狐狸硅胶翻模 | 项 | 1 |  |
| 209 |  |  | 小狐狸尺寸700*700*400 材质：定制玻璃钢小狐狸造型 | 个 | 1 |  |
| 210 |  |  | 丙烯手工绘制 | 项 | 1 |  |
| 211 |  | 新增台阶 | 尺寸：宽度1500，深度2600，三级台阶 材质：矮墙采用原有毛石墙材质 | 组 | 1 |  |
| 212 |  |  | 面层铺装白色水洗石 | 项 | 1 |  |
| 213 |  | 拆除项 | 拆除原有毛石砌筑花池 | 项 | 1 |  |
| 214 | 流光长影入口花园 | 墙体刷漆 | 材质：墙体刷室外白色乳胶漆 | ㎡ | 118.5 |  |
| 215 |  | 台阶改造 | 材质：砖砌基底，水泥铺面修复 | 项 | 1 |  |
| 216 |  |  | 面层铺装白色水洗石 | 项 | 1 |  |
| 217 |  | 地面铺装 | 铺装水洗石 | ㎡ | 41 |  |
| 218 |  | 拱门造型 | 规格：1500*200*4500/1600*200*3400 材质：钢筋混凝土 | 个 | 2 |  |
| 219 |  |  | 混凝土浇筑木工制模 | 项 | 1 |  |
| 220 |  |  | 白色外墙涂料 | 项 | 1 |  |
| 221 |  | 种植池 | 材质：砖砌种植池，水洗石面层 | 项 | 1 |  |
| 222 |  |  | 面层铺装30厚水洗石 | m² | 16.3 |  |
| 223 |  |  | 原有种植池拆除 | 项 | 1 |  |
| 224 |  | 新增水洗石铺装 | 材质：50厚水泥砂浆地面找平找坡 | m² | 185.9 |  |
| 225 |  |  | 50厚灰色水洗石铺装 | ㎡ | 185.9 |  |
| 226 | 云梦 | 仿古欧式坐凳 | 仿古飘丝坐凳锻造 | 个 | 1 |  |
| 227 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷白色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 228 |  | 仿古欧式门窗 | 定制EPS弧线造型欧式窗框 | 个 | 3 |  |
| 229 |  |  | 仿欧式定制窗户 | 组 | 3 |  |
| 230 |  |  | 定制EPS弧线造型欧式门框 | 个 | 1 |  |
| 231 |  |  | 仿古铁质窗台作色 | 项 | 1 |  |
| 232 |  | 仿古欧式装饰 | 铁艺花架 | 个 | 6 |  |
| 233 |  |  | 欧式招牌装饰 | 个 | 4 |  |
| 234 | 记忆的永恒 | 定制异形钟表造型 | 泥塑制作 | 项 | 1 |  |
| 235 |  |  | 玻璃钢模具翻制 | 项 | 1 |  |
| 236 |  |  | 尺寸：1723*638*1502 材质：玻璃钢材质 | 个 | 1 |  |
| 237 |  |  | 彩色氟碳漆饰面，丙烯绘画 | 项 | 1 |  |
| 238 |  | 定制异形钟表造型 | 泥塑制作 | 项 | 1 |  |
| 239 |  |  | 玻璃钢模具翻制 | 项 | 1 |  |
| 240 |  |  | 尺寸：767*750*1145 材质：玻璃钢材质 | 个 | 1 |  |
| 241 |  |  | 彩色氟碳漆饰面，丙烯绘画 | 项 | 1 |  |
| 242 |  | 定制异形钟表造型 | 泥塑制作 | 项 | 1 |  |
| 243 |  |  | 玻璃钢模具翻制 | 项 | 1 |  |
| 244 |  |  | 尺寸：716*838*927 材质：玻璃钢材质 | 个 | 1 |  |
| 245 |  |  | 彩色氟碳漆饰面，丙烯绘画 | 项 | 1 |  |
| 246 |  | 定制树干造型 | 泥塑制作 | 项 | 1 |  |
| 247 |  |  | 玻璃钢模具翻制 | 项 | 1 |  |
| 248 |  |  | 尺寸：2473mm高，平均截面尺寸80*80 材质：玻璃钢材质 | 个 | 1 |  |
| 249 |  |  | 3厚50*50镀锌钢管骨架焊接 | 个 | 1 |  |
| 250 |  |  | 面喷仿木色氟碳漆，丙烯绘画 | 项 | 1 |  |
| 251 |  | 毛石墙顶部美化 | 材质：现有压顶喷米色真石漆。 | 项 | 1 |  |
| 252 |  | 砖砌平台 | 材质：新增400mm高、700mm长砖砌平台，宽度与现有平台一致 | 项 | 1 |  |
| 253 |  |  | 水泥砂浆抹灰 | 项 | 1 |  |
| 254 |  |  | 防水腻子2遍 | 项 | 1 |  |
| 255 |  |  | 白色外墙涂料饰面 | 项 | 1 |  |
| 256 | 起风了 | 定制伞造型 | 尺寸：φ1500伞，不锈钢骨架、不锈钢密丝网，下方与墙体交界处增加2厚50*20不锈钢管底座 | 个 | 1 |  |
| 257 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷白色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 258 |  | 不锈钢立体字 | 尺寸：250*250*50 材质：不锈钢折盒焊接立体字，下方2厚50*20不锈钢管底座 | 个 | 3 |  |
| 259 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷白色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 260 |  | 定制镜面画板画架尺寸：717*550*1550 | 材质：金属不锈钢管骨架 | 个 | 1 |  |
| 261 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷白色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 262 |  |  | 镜面不锈钢画板造型折盒（0.5㎡） | 个 | 1 |  |
| 263 |  | 定制悬挂帷幔 | 尺寸：300-500高 材质：天蓝色纱帷幔，穿在钢丝中，@100间隔固定在廊架上 | m | 456 |  |
| 264 |  |  | 钢丝绳及配件辅料，固定件安装 | 项 | 1 |  |
| 265 |  | 卵石墙面涂漆 | 材质：白色纯色漆 | ㎡ | 18.3 |  |
| 266 |  | 坐凳 | 材质：30厚木板铺装 | ㎡ | 8.7 |  |
| 267 |  |  | 不锈钢螺丝配件铺料固定安装 | 项 | 1 |  |
| 268 |  |  | 蓝色氟碳漆饰面 | m² | 8.7 |  |
| 269 |  | 廊架涂漆美化 | 材质：白色木表面涂漆 | ㎡ | 102.6 |  |
| 270 |  | 砖砌种植池 | 材质：砖砌种植池 | 项 | 1 |  |
| 271 |  |  | 鹅卵石贴面 | m² | 6.4 |  |
| 272 | 雾里看花 | 定制花形雕塑 | 3d模型 | 项 | 1 |  |
| 273 |  |  | φ10钢筋勒边造型 | 项 | 1 |  |
| 274 |  |  | 尺寸：主体部分尺寸2500*7400*7200 材质：不锈钢网覆面， | 项 | 1 |  |
| 275 |  |  | 骨架防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷红色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 276 | 海的礼物 | 定制丝带丝花造型 | 材质：金属塑形 1.5厚不锈钢折边造型，折边造型厚度5mm | ㎡ | 29.4 |  |
| 277 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷金属氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 278 |  | 外墙线条装饰 | 50厚EPS线条造型铺装 | m² | 22 |  |
| 279 |  |  | 拼缝处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍 | 项 | 1 |  |
| 280 |  |  | 面层彩色外墙涂料粉刷 | m² | 22 |  |
| 281 | 北港一线飞鸟乐集共鸣平台 | 钢琴小品 | 尺寸：2600*1500*1750 材质：定制三角钢琴造型景观小品（二手采购、含运输、吊装、安装） | 项 | 1 |  |
| 282 |  | 钢琴凳子 | 尺寸：450*1600 材质：不锈钢材质，定制（二手采购） | 项 | 1 |  |
| 284 |  | 水洗石地面铺装 | 材质：50厚浅灰色、灰色、深灰色水洗石拼色曲线造型 | ㎡ | 791.4 |  |
| 285 |  | 静水面石材铺装 | 材质：钢琴下方平台及周边静水池面层为中国黑光面花岗岩；静水池较于平台面层低100mm | ㎡ | 40.5 |  |
| 286 |  | 曲线座凳景观 | 材质：砖砌筑，水泥砂浆抹灰层，面喷白色真石漆 | ㎡ | 9.3 |  |
| 287 |  | 台阶砌筑 | 材质：砖砌造型基层垫层，100厚C20混凝土垫层，上方50厚现浇透水混凝土面层找坡找平层 | ㎡ | 25.4 |  |
| 288 |  | 台阶面层 | 50厚水洗石面层找坡找平层 | ㎡ | 50.8 |  |
| 289 |  | 新建块石墙 | 材质：400mm宽1200高当地块石，浆不外露 | m | 8 |  |
| 290 |  | 新建块石贴面墙 | 材质：30厚400mm宽1000高当地块石贴面 | m² | 16.2 |  |
| 291 |  | 新建混凝土挡墙 | 材质：250mm宽1200高C25钢筋混凝土挡墙 | 项 | 1 |  |
| 292 |  |  | 混凝凝土建筑木工制模 | 项 | 1 |  |
| 293 |  |  | 灰色外墙涂料饰面 | 项 | 1 |  |
| 294 |  | 混凝土垫层 | 材质：场地平整素土夯实，100厚C25混凝土现浇垫层，上方50厚水泥砂浆找坡找平层 | ㎡ | 831.9 |  |
| 295 |  | 拆除项 | 拆除原有铺装地面面层 | ㎡ | 836.5 |  |
| 296 | 音乐线新增节点 | 定制耳机造型 | 尺寸：1870*1350*440mm 材质：1.5厚不锈钢折盒 | 项 | 1 |  |
| 297 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷白色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 298 |  | 不锈钢立体字 | 尺寸：70*70*10mm 材质：1.5厚不锈钢悬空立体字（背后金属支撑固定） | 个 | 6 |  |
| 299 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷黑色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 300 |  | 不锈钢立体字 | 尺寸：60*60*10mm 材质：1.5厚不锈钢悬空立体字（背后金属支撑固定） | 个 | 24 |  |
| 301 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷黑色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 302 |  | 不锈钢播放符号 | 尺寸：790*120*10mm 材质：1.5厚不锈钢悬空立体造型（背后金属支撑固定） | 项 | 1 |  |
| 303 |  |  | 焊接处补原子灰，粗磨、中磨、细磨各1遍；防锈漆1遍；氟碳定制底漆1遍；面喷黑色氟碳漆2遍 | 项 | 1 |  |
| 304 | 花鸟岛码塔线及花鸟村书店书店 | 平台改改造 | 公交站点翻新 | 项 | 1 |  |
| 305 |  |  | 休闲平台防腐木、坐凳及护栏整体翻新 | 项 | 1 |  |
| 306 |  |  | 新砌花坛 | 项 | 1 |  |
| 307 |  |  | 停车场翻新 | 项 | 1 |  |
| 308 |  | 业态店铺 | 新建艺术造型书屋及室内改造 | 项 | 1 |  |
| 309 |  | 艺术装置 | 正片石材雕刻，背后不锈钢方管钢架，面层定制蓝色玻璃围边的艺术装置 | 个 | 1 |  |
| 310 |  | 打卡装置 | 不锈钢方管做框架，亚克力uv印抖音网红打卡装置 | 个 | 1 |  |
| 311 |  | 主题读物与展成 | 木工定制 | 个 | 2 |  |
| 312 |  | 明信片邮寄邮桶 | 成品采购 | 个 | 1 |  |
| 313 |  | 垃圾桶 | 成品艺术垃圾桶采购 | 组 | 1 |  |
| 314 |  | 绿化 | 外露面草皮铺装 | 项 | 1 |  |
| 315 |  |  | 运输安装费（除钢琴单独运输安装外） | 项 | 1 |  |

- 服务期限：自合同签订之日起至2025年4月30日。

- 质量要求：符合国家相关政策、规范及招标人要求，中标人需无条件配合业主根据专家领导提出的意见对方案进行修改完善，其间发生的费用由中标人承担。

- 安全责任

涉及中标方服务内容中的相关安全及经济责任，都由中标方承担。

- 履约保证金：本项目免收履约保证金。

- 付款方式：

- （一）自合同签订后，甲方收到乙方正式税务发票后应在7个工作日内向乙方支付项目合同总价的50%作为首付款（乙方需提供正式税务发票）；

- （二）乙方所有产品到达现场且经甲方确认无误之日起7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的70%（乙方需提供正式税务发票）；

- （三）乙方完成所有产品安装完毕且经甲方验收确认之日起7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的85%（乙方需提供正式税务发票）；

- （四）经审计单位出具报告并经甲方确认后7个工作日内甲方向乙方支付至审计确认价的100%（乙方需提供正式税务发票）。

第三章   投标人须知

前附表

| 序号 | 内容说明及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 花鸟爱情氛围提升工程 |  | 采购编号 | ZHZS（采）-2024-221 |  |
| 2 | 采购内容 | 详见第二章采购需求 | 资金来源 |  |  | 财政性资金 |
| 3 | 项目预算 | 400万元 |  |  |  |  |
| 4 | 踏勘现场 | 代理机构不组织踏勘，如投标人需进行现场踏勘的，须跟采购人进行协商。但投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 |  |  |  |  |
| 5 | 服务期限 | 自合同签订之日起至2025年4月30日。 |  |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 90日历天。（从开标截止之日起）。 |  |  |  |  |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |
| 8 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内。 |  |  |  |  |
| 9 | 资金结算 | （一）自合同签订后，甲方收到乙方正式税务发票后应在7个工作日内向乙方支付项目合同总价的50%作为首付款（乙方需提供正式税务发票）； （二）乙方所有产品到达现场且经甲方确认无误之日起7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的70%（乙方需提供正式税务发票）； （三）乙方完成所有产品安装完毕且经甲方验收确认之日起7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的85%（乙方需提供正式税务发票）； （四）经审计单位出具报告并经甲方确认后7个工作日内甲方向乙方支付至审计确认价的100%（乙方需提供正式税务发票）。 |  |  |  |  |
| 10 | 投标报价 与费用 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、招标代理费由中标方承担, 一次性包干35000元整。 收款单位：浙江卓宏建设项目管理有限公司舟山分公司 开户银行： 中国工商银行舟山市分行普陀区支行 银行账号：1206021109200015108 |  |  |  |  |
| 11 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金。 |  |  |  |  |
| 12 | 投标文件 的组成 | 本项目实行电子投标。 投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。 |  |  |  |  |
| 13 | 投标文件的密封要求 | 1、投标人线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。 2、投标人邮寄递交的备份投标文件应密封封装，注明投标人名称、项目名称并封口处加盖公章。 |  |  |  |  |
| 14 | 投标文件 的递交 | 投标人可递交电子备份投标文件，但不强制要求提交，未提供造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由投标人自行承担。 - 在开标截至时间前须在政采云系统里上传加密的电子版投标文件。 - 备份投标文件递交的方式为：邮寄或电子邮箱（备份文件的后缀名为.bfbs）。 2.1邮寄地址：舟山市定海区临城街道中浪大厦A座6楼 收件人：刘女士，电话：13758004019 3、邮寄备份投标文件，介质可以是U盘或DVD光盘，只允许存储一个文件。 4、当发生投标人未按时解密时，代理机构将启用已提交的备份投标文件。 5、投标人递交备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：（此条款仅针对 邮寄的备份文件） 5.1未按规定密封或标记的投标文件； 5.2由于包装不妥，在送交途中严重损坏的； 5.3超过规定时间送达的。 |  |  |  |  |
| 15 | 投标文件提交/开标截止时间 | 2025年 1月 10 日09时30分 |  |  |  |  |
| 16 | 投标人注册 | 各投标人须在投标截止时间前根据浙江省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监【2010】8号文）的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购投标人库。以免影响享受相关政策优惠及成交后的款项支付。 投标人在申请注册前，请认真阅读，学习《中华人民共和国政府采购法》和《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》等相关法规规定。 |  |  |  |  |
| 17 | 不良信用记录查询 | 根据财库〔2016〕125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构将对供应商信用记录进行查询并甄别。 （1）信用信息查询的截止时点：投标应截止日； （2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina. gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构将查询网页打印并保存； （4）信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应供应商，将拒绝其参与政府采购活动； （5）行政处罚较大数额罚款标准认定：根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2024〕3 号）要求：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |  |  |  |  |
| 18 | 小微企业有关政策 | 本项目专门面向中小企业采购的采购项目。 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |  |  |  |  |
|  |  | 本项目为服务类采购项目。 |  |  |  |  |
|  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库财库〔2020〕46号）、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）规定： - 一、本办法所称的中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 - 二、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： - （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； - 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； - （二）在服务采购项目中，服务由中小企业承建，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 （三）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 三、符合财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）的监狱企业、符合财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |  |  |

一   总  则

（一）适用范围

本采购文件适用于花鸟爱情氛围提升工程的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向采购人提交投标响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指采购文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“中标人”是指经审查通过，并经公示无异议的投标人。

7．“投标人代表”是指投标人法定代表人或被投标人法定代表人授权委托的人。

8.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

9.“▲”为实质性内容。

- （三）采购方式

本次采购采用公开采购方式进行。

（四）采购预算

本次采购以预算价作为上限价，投标报价不得超过预算价，否则按无效标处理。

- 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

- 费用

不论采购结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件另有规定除外）。

- 转包

本项目不允许转包。

（八）特别说明：

1.对投标人的限制

▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目投标。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1、质疑

1.1根据财政部94号令（《政府采购质疑和投诉办法》）的规定，投标人认为采购文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）投标人如认为采购文件使自身的合法权益受到损害的，应按投标人须知前附表中质疑一栏中规定时间内提出要求；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（4）投标人如认为招标过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

1.2提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.3投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

1.4投标人提交的质疑书需一式三份，质疑书至少应包括下列主要内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

1.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，质疑答复的内容不得涉及商业秘密，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

2、投诉

2.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

2.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

2.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。

2.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.6政府采购投标人质疑函范本，详见附件。

二 投标文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

第一章  采购公告

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标办法及标准

第五章  合同主要条款

第六章  投标文件相关格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，责任自负。

（三）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人须在采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出。招标、采购单位对传真号码如有变更已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在采购文件要求提交投标文件截止时间15天前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通知所有已报名的潜在投标人。

2、采购文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自采购文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足15天的，招标采购单位可视情况推迟投标截止时间和开标时间，按规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，并将变更后的时间通知所有已报名的潜在投标人。

3、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的变更公告为准。

4、采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的签署

1.1电子投标文件部分：

投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.2备份投标文件部分：

电子投标文件的备份文件，以DVD光盘或U盘形式存储，并单独密封递交。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务及技术响应文件、报价文件三部份组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 资格响应部份：

1.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（以下A~E项是第二十二条要求及对应证明材料的具体内容，各投标人须在投标文件中出具对应证明材料）

A.具有独立承担民事责任的能力：

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

B.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供投标函；

C.法定代表人参加投标提供法定代表人身份证复印件，《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用；

D.投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用；

注：证明材料均需加盖签章。

F.符合政策相关证明文件（符合以下三个子项中的任意一项要求即可）；

中小企业声明函（格式见附件）；

监狱企业声明函（格式见附件）；

残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

2.商务及技术部分：

2.1投标人基本情况表（如有）；

2.2项目组成人员情况表（如有，格式见附件）；

2.3成功案例及业绩（如有）；

2.4评分规则中涉及的所需提交的材料；

2.5本招标文件要求提供的和投标人认为需要提供的其它证书复印件、说明或资料，具体由投标人根据要求进行编制。

3.报价部分：

3.1投标报价一览表（格式见附件）；

## 3.2投标报价明细表（格式见附件）；

3.5投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）响应报价

1.投标报价应以人民币报价，是履行合同的最终价格，供应商的总报价，应是在要求服务期内完成服务范围全部项目内容的所有费用，包括因承包本项目实施所需的人工、材料、食宿、交通、管理费用、税费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。供应商应根据上述因素自行考虑含入总价。如以后已实施而未列入报价的费用将被视为供应商优惠，采购人均不予支付。

2.投标文件针对同一内容只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。、

- 3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应当在截止时间前完成电子版响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后送达的响应文件，将被政采云平台拒收。

2.投标人除按规定时间在政采云系统中上传经加密的电子投标文件外，同时还需邮寄一份未经加密的电子投标文件送达指定地点。

3.响应文件未按时解密，投标人提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。

4.备份投标文件须密封封装。包装封面上应注明投标人名称，封口处加盖投标人公章。

（六）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（评审小、组和投标人通过电子交易平台交换数据电文）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合采购文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

1.1投标文件未按采购文件要求密封、签字、盖章的；

1.2资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

1.3投标文件组成不全的；

1.4投标文件无法定代表人或授权人签字；或未提供法定代表人授权委托书；

1.5投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

1.6投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的；（经评审小组认定允许其在线更正的笔误除外）

1.7投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修、正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

1.8投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

1.9未响应采购文件实质性要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

1.10在不影响公平竞争的前提下，采购文件中参与同一标段（包）的供应商存在以下情形的，其投标文件相应无效：MAC地址相同、计算机硬盘序列号相同、采购文件细节错误一致且无合理解释的等情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

2.1投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

2.2投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在投标报价文件评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效响应：

3.1未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

3.2报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；投标人的投标报价经评标委员会审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且投标人又不能提供出有效证明的作无效标处理。

3.3投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

3.4投标报价明细表总金额与开标一览表总价不一致。

3.5投标报价文件在投标文件商务技术部分中出现投标报价信息的。

4.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（七）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

电子招投标开标及评审程序

1.采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应传真号码如有变更当准时在线参加。

2.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3.各投标人的资格由招标代理人员负责初审；

4.评标委员会对符合性和商务技术响应文件进行评审；

5.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

6.在系统上公开报价开标情况；

7.评标委员会对报价情况进行评审；

8.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表，共5人组成。

- （二）评标程序

1.投标文件初审。

初审分为资格性检查和符合性检查，代理机构对投标人的资格进行审查。

1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2.实质审查

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合采购文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人通过电子系统进行询标，投标人向评标委员会澄清有关问题，并最终以电子形式进行答复。投标人拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

2.3评审小组商务、技术方案响应性评定；

2.4各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目综合评估分。评标委员会按评标原则通过电子系统向采购人及采购代理机构提交评审、报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人与评审小组通过电子交易平台交换数据电文的形式进行，给予投标人提交澄清说明或补正的时间不少于半个小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.如果用数字表示的数额与文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

2.当单价和数量的乘积与合价不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审小组认为单价属明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3.按上述修改错误的方法，调整投标文件中的投标报价文件，经投标人确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。、

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人通过电文并签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

3.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

第三十一条:使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人事先授权评审小组确定中标候选人3名。推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

1.采购代理机构在评标结束后在2个工作日内将评审报告交采购人确认。

2.投标人对评审结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

（二）中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，如发生上述两种情况的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.中标人应自接到中标通知书后30日内与采购人签定合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将上报监管部门并取消中标资格。

3.中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。

4.已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，认定中标或者成交结果无效。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商的，应当要求采购人依法另行确定中标、成交供应商；否则责令重新开展采购活动。

（二）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、信贷政策

1.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

| 舟山市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 各银行介绍的产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | - 融资额度高，融资金额最高可至订单金额70%，线上申请，随借随还。 2.融资利率低，最低可至当期LPR利率。 3.担保方式灵活，以政府采购合同进行融资，无需另外抵押。 | 柳超颖 | 0580-216624215858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | - 快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。 - 申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。 - 无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。 - 利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮 定海片区：杨莹 自贸区片区：方晓 | 普陀片区：13957201791 定海片区：13655803997 自贸区片区：13587086324 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-218520118205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购成交供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购成交及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元，单笔提款金额最高至合同金额的90%。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还，利率最低至当期LPR。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-206171013957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | - 单户授信敞口最高不超过1000万元，且最高额度核定一般不超过借款人（含实际控制人控制的其他经营实体）最近13个月合计有效中标合同金额的70%。 - 单笔借款额度最高不超过1000万元，单笔业务授信额度不超过“政采云平台”提供的中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同金额的80%，且用信金额不超过采购合同未付金额的80%。 - 借款人中标采购人自行采购项目并向我行发起授信申请的，单笔业务授信敞口不超500万元，且不超过借款人中标通知书承载的中标金额或本次申请授信提供的采购合同的80%。 - 符合我行采购人资质的，且负债率不超75%，配合应收账款质押登记确认的，并可出具确认函，单笔借款额度可按不超过采购合同的90%办理。 | 郑贤栋 | 058—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，线上版本最长期限1年，融资金额一般不超过1000万；线下版本期限最长两年，额度最高2,000万，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728 13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购成交通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为成交小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 黄丽 | 13905808032 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由成交企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |
| 中国农业银行股份有限公司舟山分行 | “政采贷”业务原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元。借款到期日不晚于合同约定付款日后90天，原则上不超过1年，最长可放宽至2年。应收账款形成前，可采用信用方式用信并追加供应商法定代表人或实际控制人连带责任保证担保；应收账款形成后，信用方式用信需变更为应收账款质押担保。 | 苏华瞻 | 13967228926 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 | 符合我行基本准入，授信额度使用期最高为2年，单户授信最高为500万，担保方式享受信用贷款执行，利率最低可至当期LPR ，有无还本续贷，12月份线上产品可以自主自贷。 | 蒋志燕 | 13732527321 |

2.一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

3.注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第   条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向      银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”

九、解释权

1、解释权

凡涉及本次采购文件的解释权均属于浙江卓宏建设项目管理有限公司。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法，本办法适用本项目的评标。

一、资格审查

1、由招标代理机构对投标人的资格进行审查。

2、按以下内容审核投标文件是否符合招标文件的资格文件要求。

| 序号 | 响应人 内容 | 审核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照 |
| 2 | 投标函 | 提供投标函 |
| 3 | 法定代表人身份证复印件或《法定代表人授权函》原件，非法定代表人参加投标时用； |  |
| 4 | 投标人代表身份证复印件，非法定代表人参加投标时用； |  |
| 5 | 中小企业声明函 |  |
| 结 论 |  |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”； 2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”。

二、中标候选人的选取

将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次,按照综合评估分名次推荐中标候选人3名。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、成交人选取依据

评审小组根据综合评估分得分排序，推荐第一名中标候选人为中标人，经采购人确认后，确定项目中标人，同时发布采购结果公告，发出中标通知书。

四、综合评估分计分方法

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。                  在评分时，各投标人投标报价得分保留小数点后二位，第三位四舍五入。评审专家打分准确到小数点后一位，综合评估分=商务技术部分得分＋投标报价得分，商务技术部分得分为所有评委评分的算术平均值，得分保留小数点后二位。

| 评价指标和各评价权重指标：评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 10 |
| 商务技术部分 | 90 |
| 合计 | 100 |

五、评标内容及标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | - 项目负责人具备建筑工程二级及以上建造师资格证书且持有B类安全证得4分；（注：提供有效证书复印件加盖供应商CA签章，资格证书需注册在供应商单位，否则不得分）。 供应商还需提供为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料并加盖供应商CA签章，否则不得分。 | 4分 |
|  | 企业资质 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供证书扫描件加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
|  | 项目经验 | - 2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承接了具有本项目主要内容特征的项目业绩得每个得0.5分。本项最高得1分。（供应商应同时提供合同复印件并加盖供应商CA签章，否则不得分。） | 1分 |
|  | 项目背景 | 根据供应商提供的针对本项目项目背景及项目建设需求的方案，是否分析全面、有针对性进行综合打分： 项目背景及建设需求理解全面，针对措施优秀得8分； 项目背景及建设需求理解较全面，针对措施尚可得5分； 项目背景及建设需求理解不足，针对措施一般得2分； 未提供不得分。 | 8分 |
|  | 现状分析 | 根据供应商提供的针对本项目建设现状分析的方案，方案中需提供现场建模全景,并标注点位示意。 建模全景完善，点位分布清晰对项目建设现状分析到位得8分； 建模全景较完善，点位分布较清晰，对项目建设现状分析尚可得5分； 方案尚有不足的得2分； 完全不符或未提供的不得分。 | 8分 |
|  | 整体规划方案 | 根据供应商提供的整体规划设计方案，要求针对花鸟码头及街区进行氛围提升，确定改造总体定位及效果展示，并结合特色提供故事线、实施策略及设计导则，输出一套整体规划设计方案。 设计方案需符合采购需求内容且美观、实用能突出当地特色的得15分； 方案基本符合采购需求清晰、明确的得9分； 方案尚有不足的得3分； 完全不符或未提供的不得分。 | 15分 |
|  | 服务设施提升方案 | 根据供应商提供的爱情氛围服务设施提升方案， 方案内需提供服务设施现状、功能扩展、设计思路及改造规划等。 提升设计方案符合采购需求内容且美观、实用能突出当地特色的得10分； 方案基本清晰提升基本符合采购需求、明确的得7分； 尚有不足的得4分； 完全不符或未提供的不得分。 | 10分 |
|  | 工艺提升方案 | - 根据供应商提供的爱情氛围提升方案，包括码塔线和南北岙巷道中的基础设施改造、景观装饰美化及艺术小品装饰等，方案内需要提供相关金属折盒工艺、水磨石工艺、瓷砖贴面工艺、毛石砌墙工艺、等工艺描述；各项材质的细化描述；及花卉种植等的品种、种植要求等细化描述。 - 设计方案及工艺需符合采购需求内容且美观、实用、工艺提升符合采购预期得15分； - 设计方案基本清晰、明确的得9分； - 尚有不足的得5分； - 完全不符或未提供的不得分。 | 15分 |
|  | 爱情氛围提升方案 | 根据供应商提供的爱情氛围提升方案，包括街区及码头重要主题节点、视觉效果设计及特色装饰景观，方案内需提供爱情氛围提升的节点分析、设计思路及改造规划等。 设计方案需符合采购需求内容且美观、实用、能突出爱情氛围主题得15分； 设计方案基本明确、清晰、的得9分； 尚有不足的得5分； 完全不符或未提供的不得分。 | 15分 |
|  | 服务质量保证措施 | 根据供应商提供的服务质量保证措施是否明确、可行、有针对性，由评审进行综合打分； 服务质量保证措施完善，对项目进行有坚实保障的得5分； 服务质量保证措施较完善，对项目进行有一定保障的得3分； 服务质量保证措施不够完善的得1分； 未提供不得分。 | 5分 |
|  | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案是否全面、有效、有针对性，由评审进行综合打分； 售后方案全面有效，对本项目后续售后服务开展具有明显优势的得6分； 售后方案较全面，基本符合本项目后续售后服务开展的得4分； 售后服务方案一般得2分； 未提供不得分。 | 6分 |

备注：1.上述评审细则中要求提供的相关资质、证书等证明材料均需加盖投标人公章，否则视同未提供，对应项不得分；

2.相关评分资质、证书等证明材料必须在有效期内，否则对应项不得分；

第五章  合同主要条款

（仅供参考，具体条款以甲方为主协商确定）

（注：1、此合同仅供参考,以最终双方签订的合同为准。）

（合同编号：           ）

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

签署地点：

签署日期：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据关于  嵊泗县花鸟乡人民政府  单位  花鸟爱情氛围提升工程（项目编号：    ）  的  公开招标采购  结果，签署本合同。

一、服务内容及要求

1.内容：

2.要求：

二、合同金额

本合同金额为：人民币                 元（¥          ）。

三、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料等。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 履约保证金：无须提交

- 六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，乙方除退还全部已收取款项外，还应向甲方支付合同价款百分之五的违约釜，造成甲方损失超过违约金的，乙方继续承担赔偿责任。

七、合同履行时间、履行地点

1.履行时间：

2.履行地点：

八、款项支付：

1、自合同签订后，甲方收到乙方正式税务发票后应在7个工作日内向乙方支付项目合同总价的50%作为首付款（乙方需提供正式税务发票）；

2、乙方所有产品到达现场且经甲方确认无误之日起7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的70%（乙方需提供正式税务发票）；

3、乙方完成所有产品安装完毕且经甲方验收确认之日起7个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的85%（乙方需提供正式税务发票）；

4、经审计单位出具报告并经甲方确认后7个工作日内甲方向乙方支付至审计确认价的100%（乙方需提供正式税务发票）。

九、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下    办法处理：

（1）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（2）解除合同。

- 质保服务期限：                              。

- 4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、验收：甲方按采购文件相关要求进行，由甲方负责组织进行验收。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，每日甲方向乙方偿付合同款项千分之五作为违约金，但支付的违约金总额最多不超过合同总价的百分之五。

2.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可单方解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方除退还全部已收取，还应向甲方支付合同款项百分之五的违约金款，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方如未能按采购文件要求标准和投标文件承诺的内容提供服务的，甲方可单方解除本合同，乙方除退还全部已收取款项外，还应向甲方支付合同价款百分之五的违约金，造成甲方损失超过违约金的，乙方继续承担赔偿责任。

4.任何一方无正当理由提前解除合同的，应向对方支付合同价款百分之三十作为违约金；由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应继续承担赔偿责任。

十三  不可抗力

1. 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并尽快将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十四　争议的解决

- 因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量评审机构对服务质量进行评审。服务质量符合标准的，评审费由甲方承担；服务质量不符合质量标准的，评审费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2.1方式解决争议：

2.1. 向舟山市嵊泗县人民法院提起诉讼；

十五、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲　方：             	             乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：		     	           	  地　　址：

邮政编码：		     	           	  邮政编码：

电　　话：		     	           	  电　　话：

开户银行：		     	           	  开户银行：

账　　号：		     	           	  账　　号：

- 投标文件相关格式

- 一、备份电子文件包装封面（格式供参考）

项目名称

投 标 文 件

投标人名称：                           （公章）

在年月日之前不得启封

二、投标报价一览表

投标报价一览表

招标编号：

投标人名称：                         金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | （大写）人民币元 （小写）人民币元 |
| 备注：详细内容见《投标报价明细表》 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、税费等一切费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：年月日

- 投标报价明细表

- 报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 品牌型号 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                （加盖公章）

投标人代表：                （签字）

日期：    年   月   日

四、投标函格式:

投标函

致：（采购人）            ：

我方（响应人名称）已详细审查了贵方采购编号为（采购编号）的（项目名称）采购项目的采购文件及其相关补充文件（若有），现就有关事项向采购代理机构郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、其他

1、我方已详细审查了采购文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。同意采购文件中所提到的无效标条款。否则，同意被废除投标资格。

3、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

4、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我方承诺所提供的一切投标文件已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成分，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年月日

五、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地　　址：

成立时间：　　　　年　　　　月　　　　　日

经营期限：

姓名：　　　　　性别：　　　年龄：　　　　职务：

系　　　　　　　（投标人单位名称）　　的法定代表人。

特此证明。

投标人：　　　　　　　（盖章）

日　期：　　　年　　月　　日

六、法定代表人授权函

法定代表人授权函

浙江卓宏建设项目管理有限公司：

兹委派我公司先生/女士(其在本公司的职务是： ，联系电话：手机：传真：)，代表我公司全权处理                  【招标编号：         】政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本授权书有效期：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人 (盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

附法人及授权委托人身份证（复印件）

七：投标人基本情况表（如有）

（格式自拟）

八、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：：

日 期：

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的所属行业:其他未列明行业

3、如中标供应商声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

九、监狱企业声明函

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

投标人为监狱企业的提供此函。

局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

注： 中标投标人为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

十一、项目班子人员情况表

项目实施人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 项目经历 | 项目人员证书 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、请附相关证明材料，如职称、资格证书，荣誉证书等（加盖公章）。

2、上述人员提供社保证明材料。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十二、成功案例及业绩

项目类似业绩表

| 序号 | 招标人名称 | 项目名称 | 合同内容简介及签订时间 | 合同价格（元） | 招标人 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

十三、供应商自评表

| 序号 | 评分 内容 | 评分原则 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务分 |  |  |  |
| 2 | 技术分 |  |  |  |

注：根据评标办法制作本表格，评分标准为客观分的投标人需填写得分情况以及证明材料所在页码。为主观分的填写“专家自主评分

十四、政府采购投标人质疑函范本

质疑函范本 一、质疑投标人基本信息 质疑投标人： 地址：邮编： 联系人：联系电话： 授权代表：联系电话： 地址： 邮编： 二、质疑项目基本情况 质疑项目的名称： 质疑项目的编号：包号： 采购人名称： 采购文件获取日期： 三、质疑事项具体内容 质疑事项1： 事实依据： 法律依据： 质疑事项2 …… 四、与质疑事项相关的质疑请求 请求： 签字(签章)： 公章： 日期： 质疑函制作说明： 1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。 2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。 3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。 4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。 6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。..