# 招 标 文 件

采购编号: 浙明丽采2025007号

项目名称:丽水市1+10+N 数字档案协同管理系统升级暨信创优化项目（软件部分）

采 购 人: 丽水市档案馆

采购代理机构: 浙江明业项目管理有限公司

二〇二五年三月
目  录

第一章公开招标公告	3

第二章投标人须知	7

前列表	7

一   总则	9

二 招标文件说明	10

三投标文件的编写	11

四   履约保证金	13

五 投标文件的加密、提交、修改和撤回	13

六 开标和评审	14

七   投标无效的情形	16

八   法律责任	18

九   澄清、修改发布媒体	19

十   质疑	19

十一  投诉	20

十二  授予合同	20

十三  验收	21

十四  政府采购政策	22

十五  其他事项	23

第三章 采购需求	24

一、建设内容	24

二、系统建设技术性能要求	25

三、建设参照标准	26

四、具体系统功能要求	28

五、商务要求	37

第四章　政府采购合同格式	40

项目采购合同	40

第五章　投标相关文件格式	45

第六章评标办法和细则	64

一   总则	64

二   评审委员会	64

三   评标程序	65

四   评标一般规定	66

五评标办法和细则	66

六  评审纪律和要求	69

第一章公开招标公告

项目概况：

丽水市1+10+N 数字档案协同管理系统升级暨信创优化项目（软件部分）的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、丽水市公共资源交易网（http://lssggzy.lishui.gov.cn/lsweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2025年04月23日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：浙明丽采2025007号

项目名称：丽水市1+10+N 数字档案协同管理系统升级暨信创优化项目（软件部分）

预算金额（元）：1072000

最高限价（元）：1072000

采购需求：详见招标文件第三章

标项名称:丽水市1+10+N 数字档案协同管理系统升级暨信创优化项目（软件部分）

数量：1项

预算金额（元）：1072000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第三章

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业/小微企业。

4. 本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2025年04月 23日09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）公告附件

3. 方式：自行下载获取。⑴获取流程：浙江政府采购网→用户入驻/登录—用户登录→项目采购→获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式投标人的，请注册完成审核成功后登录获取；⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件在仅供阅览；潜在投标人未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉；

4. 招标文件售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2025年04月23日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：

⑴ 电子加密投标文件：在“政府采购云平台”上传提交，“电子加密投标文件”成功上传提交后，投标人自行打印投标文件接收回执；

⑵ 备份投标文件：

备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（154012604@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。

3. 开标时间：2025年 04月23日 09:00（北京时间）

4. 开标地点（网址）：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼）,浙江政府采购网→用户入驻/登录→用户登录→项目采购→开标评标→进入开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

# 1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

# 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

# 3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

## 七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

采购人名称：丽水市档案馆

项目联系人：叶庆         联系电话：0578-2802549

质疑联系人：杨俊        联系电话：0578-2090562

地址：丽水市莲都区花园路一号

### 2. 采购代理机构信息

采购代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司

项目负责人：叶丽萍    联系电话/传真：0578-2178552、13884388548

质疑联系人：王鑫鑫    联系电话/传真：0578-2178552、18157830816

地址：丽水市寿尔福北路10号华歌大厦3楼

### 3. 同级政府采购监督管理部门

名称：丽水市财政局政府采购监管处

联系人：吴先生、叶先生

监督投诉电话：0578-2669165传真：0578-2669165

地 址：丽水市北苑路190号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：丽水市档案馆

采购代理机构：浙江明业项目管理有限公司

日期：2025年04月02日

第二章投标人须知

前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 丽水市1+10+N 数字档案协同管理系统升级暨信创优化项目（软件部分） |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市档案馆 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江明业项目管理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审，投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上 通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江明业项目管理有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2025年04月23 日09时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件：如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将系统最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（154012604@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年04月23日09时00分。 地点：丽水市公共资源交易中心（丽水市人民街615号商会大厦5楼） |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |  |  |
| 14 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn |  |  |
| 15 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江明业项目管理有限公司 |  |  |
| 16 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子投标文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子投标文件解密CA锁(即原编制电子投标文件加密的CA锁)； |  |  |
| 17 | 强制采购的节能产品清单 | 1.台式计算机 2.便携式计算机 3.平板式微型计算机 4.激光打印机 5.针式打印机 6.液晶显示设备 7.水嘴 8.制冷压缩机 9.空调机组 10.专用制冷、空调设备 11.镇流器 12.视频设备 13.电热水器 14.便器 15.普通照明用双端荧光灯 16.电视设备 17.空调机 注:具体要求详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号 |  |  |
| 18 | 是否允许转包与分包 | 1、转包：不允许 2、分包：不允许。 |  |  |
| 19 | 纸质投标文件 | 中标人在中标公告发布后7个工作日内，向采购代理机构递交纸质版资格审查文件、商务技术文件、报价文件各3份。 |  |  |

一   总则

### 1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2.定义

2.1“采购人”系丽水市档案馆。

2.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的投标人。

2.3 “采购代理机构”系指浙江明业项目管理有限公司。

2.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”系指投标人委派的负责项目投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件的人员。

2.6“合同”系指采购人与中标人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.7“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.8“服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.9本文件所指的公章均指投标人的CA电子章（如联合体参加投标的，指牵头人CA电子章，联合体成员方按格式要求盖章即可）。

2.10“▲”系指实质性要求条款，不允许负偏离。

### 3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“二”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

### 4.联合体说明

▲4.1如为联合体参加投标，除应符合招标公告规定的合格供应商的资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。

（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

### 5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

二 招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/”和”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

三投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、商务技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效。

10.2报价文件如有商务技术文件内容, 其商务技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格文件格式

▲11.1.1公司有效的营业执照扫描件；

11.1.2联合体协议书（▲联合体投标时须提供）；

11.1.3联合体投标人代表委派书（▲联合体投标时须提供）；

11.1.4投标人代表委派书（▲非联合体投标时须提供）；

▲11.1.5 政府采购资格承诺函；

▲11.1.6无重大违法记录声明书；

▲11.1.7中小企业声明函；

11.1.8信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格文件要求。）

注：

- 格审查不通过的，不视为合格投标人，不进入下一阶段评审。

②资格审查顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2商务技术文件编制内容和要求：

11.2.1商务技术文件格式要求详见第五章格式。

11.2.2按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.3投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.4投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.3报价文件内容: 详见第五章格式。

11.3.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

11.3.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体建议采用宋体小四号字体，标题字体建议采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“商务技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章（投标文件格式有特殊要求的除外）。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

四   履约保证金

15.1履约保证金：无。

五 投标文件的加密、提交、修改和撤回

16.投标文件的加密

16.1投标人应当将资格审查文件、商务技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

16.2电子投标文件按政采云平台投标人项目采购-电子招投标操作指南进行加密。

17.投标文件的提交

▲17.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

17.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

18.投标文件的修改和撤回

18.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的，代理机构以投标人在投标截止时间前提交的最后一份备份投标文件为准。

18.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲18.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲18.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

六 开标和评审

19.开标

19.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

19.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，投标人应安排人员准时在线参加，否则产生的风险由投标人自行承担。

19.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

19.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件。

19.5通过异常处理后解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

19.6开启标书文件后，投标人可通过系统平台查看投标人名单。

19.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

19.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

19.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（154012604@qq.com）提出，并说明理由，疑义须由投标人代表签字或盖章。

19.10开标会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格文件要求对投标人进行资格审查及记录。并通过政采云平台公布审查结果。

20.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

21. 评审流程：详见第六章。

22. 投标文件的澄清

22.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2报价算术错误将按以下方法修正：

（1）政采云系统填写的报价和上传的报价文件报价不一致的，以上传的报价文件为准。

（2）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（3）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（6）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

▲修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

23. 对投标文件的比较和评估

23.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

23.2 相同品牌的产品认定

23.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

23.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

24. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

25.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

26.采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

27. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

27.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

七   投标无效的情形

28.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

28.1电报、电话、传真形式提交投标文件的；

28.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

28.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

28.4不具备投标文件规定资格要求的；

28.5 投标有效期不足的；

28.6评审委员会在符合性审查中，发现与招标文件有重大偏离、未满足“▲”实质性要求的；

28.7投标文件出现两个或两个以上投标方案的；

28.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的；

28.9投标文件中给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的；

28.10投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.11报价文件内容与对应商务技术文件内容不一致的；

28.12报价文件中出现 “0元”或“免费赠送”等形式的无偿报价的；

28.13投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

28.14评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理；

28.15投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的；

28.16提供虚假材料谋取中标的；

28.17在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

28.18不同投标人IP地址相同的，投标人未作合理说明，或理由不充分的，作无效响应处理。

28.19不同投标人MAC、设备硬件信息相同的，作无效响应处理，并由财政部门按规定处理;

28.20招标文件规定的其他投标文件无效情形。

八   法律责任

29.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

29.1提供虚假材料谋取中标的；

29.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

29.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款29.1至29.5项情形之一的，中标无效。

30.投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

30.1向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

30.2中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

30.3未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

30.4将政府采购合同转包；

30.5提供假冒伪劣产品；

30.6擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

31.投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

32.有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

32.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

32.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

32.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

32.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

32.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

32.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

32.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

32.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

32.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

32.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

32.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

32.12 不同投标人的投标文件相互混装。

九   澄清、修改发布媒体

33.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

33.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

十   质疑

34.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。同一采购程序环节的质疑，投标人须一次性提出，否则不予以答复。

34.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

34.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

34.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

34.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

34.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

34.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

34.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑人。

34.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

34.7质疑函范本在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

十一  投诉

35.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。投诉书范本在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）-下载专区中下载。

十二  授予合同

36. 中标结果公告及中标通知书

36.1采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

36.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

37.授予合同时变更数量的权利

37.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

38.签订合同

38.1中标人自中标通知书发出之日起30日内与采购人签定合同。

38.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

38.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30日内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

38.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.6以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

十三  验收

39.采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

40.采购人可根据实际需要邀请第三方专业机构及专家或参加本项目的其他投标人参与验收。其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。

十四  政府采购政策

41. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

41.1本项目 是 专门面向中小微企业采购。

41.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 。

41.3中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

41.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

41.5中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小微企业声明函》。

41.6根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

41.7根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

41.8按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.9投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

十五  其他事项

46. 解释权

46.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

46.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

47. 采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用以中标金额按下表服务类收费标准的80%计取（不足伍仟元的按伍仟元收取），中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |

第三章 采购需求

一、建设内容

丽水市 1+10+N 数字档案协同管理系统升级暨信创优化项目（软件部分）的总体建设内容包括应用软件系统、系统部署和安全服务等方面。

丽水市 1+10+N 数字档案协同管理系统升级暨信创优化项目（软件部分）主要是依托电子政务外网和局域网网络平台，紧紧围绕全省档案数字化改革总体思路，坚持系统观念、运用系统方法进行迭代升级，按照“业务流程化、流程数据化、数据指标化”的核心理念进行平台构建、流程重塑、数据汇集、指标监管，解决目前存在的堵点难点问题，续建符合信创要求的智能高效的档案管理服务一体化平台；局域网数字档案馆管理系统以符合信创要求的局域网为平台，实现档案馆档案收集、整理、保管、鉴定、编研、统计、利用、保护等核心业务全过程数字化运行和规范化管理，使档案管理与服务更智慧化、更安全、更高效。

此次建设内容主要包括：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）系统应用建设 |  |  |  |
| 1 | 丽水市 1+10+N 数字档案协同管理系统（区域数字档案管理服务一体化平台） | 1 | 套 |
| 2 | 数字档案馆管理系统 | 1 | 套 |
| （二）应用支撑建设 |  |  |  |
| 1 | “AI”中心、组件中心、基础支撑服务、(NLP、辅助鉴定、数据标签、脱敏脱密算法) | 1 | 批 |
| （三）系统部署 |  |  |  |
| 1 | 系统对接 | 1 | 套 |
| 2 | 历史数据迁移 | 2 | 套 |
| （四）系统安全 |  |  |  |
| 1 | 信息安全等保二级测评 | 1 | 套 |
| 2 | 第三方软件测评费 | 1 | 套 |

二、系统建设技术性能要求

1.技术架构要求

系统要求按照数字化改革四横四纵的整体架构设计，采用B/S的方式进行开发，采用微服务架构，采用组件化、平台化和模块化的设计方法，使系统可跨Windows、Unix、Linux、UOS、麒麟等各种不同的操作系统。需构建起针对分布式微服务的服务状态监控、链路跟踪分析、分布式日志存储和微服务网关，负责日常的服务运维、故障排查、性能优化以及服务治理。

2.运行环境要求

全面支持信创环境，以及信创要求的操作系统、数据库等。

操作系统：服务器端支持符合安全可靠测评标准的主流操作系统；客户端支持目前通用的各类操作系统环境，包括windows及国产化统信、麒麟等主流操作系统。

数据库：支持达梦、人大金仓、PolarDB等。

浏览器：支持主流H5浏览器以及各国产浏览器，不得使用任何插件技术。

分布式要求：支持分布式对象存储，兼容S3、OSS云存储服务接口。

3.总体性能要求

3.1系统应具有良好的功能可扩展性，支持数据的管用分离以及未来的可横向扩展要求，并能够满足大并发I/O处理的能力。在增加新的档案类型、档案报表、档案统计等功能时不需要重新开发，系统通过简单的设置（通过应用系统的自定义功能来完成）就能够继续运行和管理档案。

3.2系统建设符合信息系统等级保护二级相关要求，并辅助建立系统相关安全管理制度和应急预案等。系统建设应提供完善的应用软件安全体系，确保应用系统与档案信息数据运行安全可靠。具有身份认证、功能权限管理、数据权限管理、类别权限管理、日志管理、访问控制等安全措施，保证应用层安全。可对第三方接入系统进行统一注册管理，对系统可访问的应用、服务、接口进行授权管理，可对归档系统进行健康运行检查。

3.3系统操作应简单直观，使用维护方便，符合一般业务工作的习惯，能够适应需求调整和应用范围的扩大，展现的窗口层次不宜过多，应能提供即时帮助功能，系统操作必有操作反馈，具有开放性、扩展性和易于二次开发的特性。

3.4项目设计应支持多种结构与格式的档案数据管理。

3.5系统应提供档案数据各种标准化转换接口，按照本馆提供的相关数据格式交换标准，进行大批量的数据格式转换功能。

3.6系统支持应包括全文检索在内多种检索手段，系统提供的搜索引擎支持包括txt、word、ppt、excel、wps、PDF、OFD等文件，百万数据单次检索客户端响应时间≤5秒。

3.7系统中的四性检测、打包、解包、导入导出均应采用队列方式进行设计。

3.8在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间≤3秒。

3.9要求系统支持并发用户数大于100人，同时在线人数大于300人。

3.10要求系统平均无故障时间≥10000小时，系统平均故障修复时间≤2小时。

3.11系统应具有较强的容错能力，过载保护能力，自我保护能力，拒绝无限制的访问请求以防止系统崩溃。

3.12系统具有高度的可维护性，在系统出现故障时系统管理员能及时方便地找到产生故障的原因。

三、建设参照标准

1.国家/省要求

1.1《中华人民共和国档案法》（新修订版）；

1.2《中华人民共和国网络安全法》；

1.3《中华人民共和国政府采购法》；

1.4《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）；

1.5《“十四五”全国档案事业发展规划》；

1.6国务院办公厅关于印发《政务服务电子文件归档和电子档案管理办法》的通知（国办发〔2023〕26）；

1.7电子档案管理办法（国家档案局令第22号）；

1.8中共浙江省委办公厅 浙江省人民改府办公厅印发《关于新时代全面推进档案工作数字化转型的意见》的通知（浙委办发〔2020〕52号）；

1.9浙江省发展改革委 浙江省档案局关于印发《浙江省档案事业发展“十四五”规划》的通知（浙发改规划〔2021〕84号）；

1.10浙江省档案局关于印发《浙江省档案工作数字化改革方案》的通知（浙档发〔2021〕18号）；

1.11《浙江省档案局关于开展档案工作数字化转型示范区、先行区创建试点工作的通知》（浙档发〔2022〕17号）；

1.12浙江省委办公厅、省政府办公厅印发《关于推进新时代档案事业现代化先行意见》(浙委办发2023 75号)；

1.13中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅《关于推进新时代档案事业现代化先行的意见》；

1.14《浙江省档案室业务建设评价办法》；

1.15《浙江省档案资源建设指数评价实施办法（试行）》；

2.技术标准依据

2.1《国家电子政务标准指南》（GB/T 30850-2014）；

2.2《基于XML的电子文件封装规范》（DA/T 48-2009）；

2.3《版式电子文件长期保存格式需求》（DA/T 47-2009）；

2.4《文书类电子文件元数据方案》（DA/T 46-2009）；

2.5《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894-2016） ；

2.6《文书类电子档案检测一般要求》（DA/T 70-2018）；

2.7《政务服务事项电子文件归档规范》（GB/T 42727—2023）；

2.8《党政机关电子公文归档规范》（GB/T 39362-2020）；

2.9《电子档案管理系统通用功能要求》（GB/T 39784-2021）；

2.10《数字档案馆系统测试指标表》；

2.11《数字档案室建设评价指标》；

2.12《数字档案室建设指南》；

2.13《电子档案单套管理一般要求》；

2.14《电子档案移交接收操作规程》；

2.15《政府网站网页归档指南》；

2.16《政府网站网页电子文件归档和电子档案管理规范》

2.17《电子会计档案管理规范》；

2.18《档案数字资源备份实施规范》；

2.19其他相关的各项规范、标准与要求。

3.电子政务、信息安全标准与规范

3.1国务院《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发〔2012〕23号）；

3.2《关于进一步加强国家电子政务网络建设和应用工作的通知》（发改高技〔2012〕1986号文）；

3.3《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》国办发〔2019〕57号；

3.4《国家电子政务标准化指南总则》（GB/T 30850.1-2014）；

3.5《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院第147号令）；

3.6《信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）；

3.7《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

3.8《网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）；

3.9《网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；

3.10《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）；

3.11《信息系统安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2010）；

3.12《网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）；

3.13《档案信息系统安全保护基本要求》（档办〔2016〕1号）；

3.14《现代设计工程集成技术的软件接口规范》（GB/T18726-2002）；

3.15《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）。

- 四、具体系统功能要求

1、丽水市 1+10+N 数字档案协同管理系统（区域数字档案管理服务一体化平台）

本项目将对现有 1+10+N 数字档案协同管理系统进行升级改造，按照全省档案工作数字化改革整体布局，主要基于政务外网统一建设，面向市本级区域内各级组织（含开发区），打造具备数字档案接收、管理、利用、治理、馆室联动等功能的数字档案管理服务一体化平台，主要包括业务工作台、数字档案管理系统、档案业务协同系统、智慧监管系统、共享利用系统等。

| 序号 | 功能模块 | 总体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务工作台 | 面向政务网所有用户建设一体化平台综合首页面，平台用户角色要求分为档案局馆人员、档案室领导、综合档案员、兼职档案员、单位普通人员、外单位人员等，档案业务工作台根据登录用户所属角色不同提供个性化小组件进行自由搭配。包含待办事宜、任务智达、快捷入口、公共门户、数据看板、通知等。 |
| 2 | 数字档案室管理系统 | 要求对数字档案室各模块改造，升级融合与拓展，满足机关企事业单位的档案数字资源的管理要求。 |
| 2.1 | 交接归档（档案接收） | ①要求可对各档案员等移交的档案进行交接检测、审核、归档，并办理交接手续，交接清单自动转入全宗卷，并自动通过钉消息等通知部门档案员。 对合格的电子档案进行登记，支持电子档案数量的清点、内容和元数据有效性的验证，赋予电子档案唯一的标识。要求归档的电子文件门类、保管期限、件数应当与归档信息包中的归档配置信息相匹配，元数据符合规定。经清点电子文件组件及元数据有缺失的应予以补充，补充完整后重新归档，因特殊原因无法补充则在归档配置信息中记录原因后容缺归档。 ②具备漏归错归检测功能，可自动进行字段关联分析、字段内容分析、目录原文一致性分析、原文格式分析、漏号漏页检测等；可根据立档单位“三合一”、历年数据、年终总结等进行比对分析，对漏归错归等异常情况及时提醒。 |
| 2.2 | 档案管理 | 实现对各门类档案的预览、整理、分类、排序、修改、格式转换、导出、移交、划分保管期限、编号、打印、数据维护、回收站、辅助实体管理等有序管理工作。支持对每份档案进行全流程跟踪记录，详细记录了该档案数据从进入系统之后的操作信息，包括操作动作、操作人、操作时间等，实现对档案数据的全生命周期管理。 |
| 2.3 | 档案利用 | 需支持档案检索、电子查阅与实体借阅全过程管理、利用效果登记等功能。可根据划定的利用等级，分场景分权限对室藏档案进行利用。可依据利用等级将档案自动、人工方式推送到档案业务协同系统和共享利用系统。 |
| 2.4 | 标签管理 | 要求结合AI文本聚类算法抽取文章主题词进行标签推荐。支持多定义标签，将不同数据库的档案从多个维度进行分类管理。整合了标签的组合检索来建立逻辑层面上的专题档案，并可对条目和原文进行数据检索、合并、导出。 |
| 2.5 | 档案统计 | 综合分类统计数字档案室人员情况、馆（室）建设面积、基础设施设备情况、各门类历年和新增档案数量、借阅登记等数据档案数据和业务活动等数据，系统自动汇总数据，生成机关/企业档案室基本情况年报、年检登记表各指标项结果，可形成报表打印。 |
| 2.6 | 档案专题 | 根据某一主题，建立档案专题库并对专题库进行维护。具体应包含专题库创建、专题库管理、专题库发布等操作。支持通过检索、标签、人工等方式查找符合条件的档案数字资源，将符合条件的档案数字资源与相应专题进行关联。 |
| 2.7 | 档案保存（长久保存库） | 对数据进行接收、检测、监测、固化、可信验证、异常预警、实时数据保全、数据恢复。支持分类存储、配置存储规则、原件分类存储功能。提供手动备份、自动备份，支持全量备份、增量备份、备份恢复、备份数据包导出功能。可根据档案保管和利用的不同需要，制定不同的备份策略与方案。 |
| 2.8 | 系统管理 | ①要求包含权限管理、开放设计、报表维护和日志管理等功能。包含功能模块权限、类别权限和数据权限三种类型。要求具备自定义各角色和各用户可达到“表单级”以及表单内“字段级”的数据权限控制。 ②具备自定义新增档案门类功能，新增电子档案门类和实体档案门类，在类目维护下可灵活开展档号规则的配置。同时还可对每个门类下的数据库结构进行自定义综合管理。 ③要求可对软件中各个模块的各张表实现自定义报表的功能，可以对原先的档案报表、统计表进行修改等操作，完全实现报表的增加、删除的维护功能，能自动提取各种数据库中的数据，并能自动实现各种统计功能。 ④要求采用全程日志跟踪的形式，记录所有用户对系统进行的操作信息。并且可用于检索所有系统用户对系统的操作信息，为用户恶意操作系统时提供证据信息。支持日志文件的浏览、保存、打印等。 |
| 3 | 档案业务协同系统 | 对各模块进行改造升级、拓展，满足机关企事业单位的档案业务工作协同办理的要求。 |
| 3.1 | 资源归集（账外文件建议单独成条，与项目建设清单对应） | ①实现对丽水市协同办公系统、政务服务事项业务系统等电子归档信息包的采集、检测、归档，支持通过接口接收各类电子文件归档信息包，支持接口接收、优先接收、手动退回、统计分析、信息包查询功能，具备归档信息包目录解析功能。无法对接业务系统的情况下，支持归档信息包离线上传、历史记录功能。支持在文件形成或归档时，根据内容、密级、类型等划定利用等级与利用对象，赋予分级标识。 ②具备各类传统档案数字化加工成果收集功能，需具备目录及原文接收、数据检测、导入日志查看、退回导入数据、数字化副本挂接、断点续传、分片上传功能。可灵活制定检测规则。 ③支持自动在线采集各门户网站、电子报纸等各类重要媒体信息资源，推进媒体资源接收。包括： 采集内容：对网页等电子文件、内部链接、元数据、附件（图片、音视频）等内容进行收集。 采集配置：支持配置采集程序，可配置网站地址、类别代码、网站代码、保管期限、是否启用、表名、全宗号、关键词等。 采集数据管理：支持将采集的数据保存至指定的档案目录下，且和其他档案数据一样提供整理、编目、鉴定、管理、保存、编研、利用等全生命链管理，可自动将网页固化为PDF版式文件及OFD格式存储，支持URL转换模式。 ④需具备账外文件的收集管理、审核、归档功能。包括：支持通过浙政钉（含手机端）将文件、照片等归集，支持文件批量上传、删除、下载、归档审核、预归档、移动、共享、格式转换、关键词管理、级别维护、预览、版本管理、生成报告、列表/缩略图模式切换功能。 |
| 3.2 | 档案移交 | 接收档案馆移交任务,对移交数据进行档案组织、预检移交汇总、四性检测及移交包封装,调用电子印章,生成移交登记表。具体应包含移交任务接收、移交指导申请、电子档案内容数据准备、组织电子档案移交信息包、电子档案移交流程、移交档案检测、移交登记审核等功能。提供在线或离线移交功能，提供数据库等特殊类型的移交功能，参照数字档案馆建设指标评价要求。 |
| 3.3 | 档案登记备份 | 登记备份包括普通登记备份和重点建设项目登记备份，主要是对其档案数字化成果、电子公文档案和电子业务档案等进行登记和备份。具体应包含登记材料上报、登记受理、备份数据报送、备份数据检测、进度跟踪反馈等功能，登记表信息中由可以通过系统获取的数据应能通过数据交互功能实现辅助填写。 |
| 3.4 | 全宗管理 | 支持全宗卷整理规范分类进行管理（例如：全宗介绍类、综合全宗卷、档案收集类、档案整理类、档案鉴定类、档案保管类、档案统计类、档案利用类、新技术应用类），对档案业务流程实现以全宗卷为起点和终点的闭环管理。具体应包含全宗数据在线自动采集、数据整理及固化、全宗信息即时更新维护(不覆盖原有信息)、纸质全宗卷批量上传、全宗卷展示、全生命周期管理等功能。 |
| 3.5 | 档案开放鉴定 | 利用人工智能技术，结合人工干预，进行开放审核。可通过多级敏感词对档案目录及全文进行检索过滤，实现待鉴定档案自动分类。可制定开放审核计划，创建鉴定任务、分配鉴定任务、组织本单位协同审核等功能。可按照不同利用等级表述为不同分色标签。AI开放鉴定应包含任务中心、开放鉴定管理、开放鉴定配置（AI审核规则库、审核流程）、AI开放审核优化、统计等。 |
| 3.6 | 档案编研 | 通过数字化技术作为一种辅助手段，辅助档案室进行编研，具体包含档案编研选题、档案编研组织、档案编研选材、档案编研加工、编研成果管理、编研成果发布等功能。 |
| 3.7 | 任务管理 | 实现本单位各层级接收、下达任务，各部门各人员承接任务，并回馈任务完成情况，对紧急任务进行消息提醒。可将各类任务处理的总数、处理完成数、处理失败数、处理成功数、未处理总数、处理总耗时、任务发起人、任务开始时间等几个主要维度来进行展示。 |
| 3.8 | 数据脱敏 | 对数字档案进行涉密检查和筛密阻断处理，可实现对密件文件的检查和敏感文件条目等的脱敏处理，系统支持对图片、文本、PDF、OFD等各种格式进行脱敏文件AI智能检查和筛密。 |
| 3.9 | 外包服务管理 | 对本单位开展的档案外包相关信息化项目、数字化项目进行管理。在项目选择外包单位时可通过系统获取档案服务企业的信息，企业违规失信等事件预警，项目验收后对外包单位进行质量评价，其评价结果纳入档案主管部门的服务企业监管中。 |
| 3.10 | 立档单位驾驶舱 | 指本单位档案室驾驶舱(档案室自画像)，要基于档案的业务特点和多部门复合需求，建立高效的数据指标体系，支持多种图形化展示形式，如：柱形图、条形图、折线图与面积图、饼图与漏斗图、数据地图等。支持指标体系的数据自动获取；支持驾驶舱显示模块的自主设计。 |
| 3.11 | 三合一管理 | 档案室维护本单位分类方案、归档范围和保管期限配置表。支持将各单位的三合一目录（分类方案、归档范围、保管期限）配置在系统中，辅助档案收集、整理、鉴定等功能，支持修改、删除三合一目录信息，针对机构和归档范围可设置是否启用，启用之后生效。可以配置档号自动生成规则。支持查看三合一关联档案数据，支持档案主管部门对各单位新增、修改、删除三合一目录的结果进行审批，审批后生效，支持查看审核状态。 |
| 3.12 | 档案利用 | 提供本单位自助查阅功能，与数字档案室管理系统的档案利用模块相关联。具有利用登记、利用审批、利用限制、登记结果同步至数字档案室系统等功能。 |
| 3.13 | 系统管理 | 包含全宗单位管理、权限管理、开放设计、报表维护、工作流管理、安全管理、在线监控和日志管理。 |
| 4 | 智慧监管系统 | 通过该系统对各级立档单位进行业务评价、规范化管理和业务指导培训，充分运用平台自动采集基础数据、数据填报等方式进行统计分析反映各单位及档案馆工作各业务领域的弱项短板，以数字化的方式实现档案行政工作监管能力的提升，强化档案行政管理工作的态势感知能力。 |
| 4.1 | 登记备份 | 发布登记备份任务，提供登记管理和备份服务，对档案登记备份进行监管，主要是对登记备份审核不通过、审核超时等信息进行跟踪和监测。 |
| 4.2 | 档案指数评价 | 档案行政管理部门可依据自动获取或者填报的数据定期对立档单位的档案工作绩效进行评估，包括评估工作的完成情况、质量、效率等，对工作成果进行客观评价。可以根据地方特色以及不同阶段的工作要求针对性设置考核指标，可以设置考核指标项的名称及相关参数，提供指标项的修改、删除、复制功能。可以创建评价模板，在模板中设置考核的一级指标、二级指标、指标名称、指标定义、指标数据来源等参数。系统自动对模板中的指标项、分值进行统计、排名。如可实现对实体库房、任务智达中重大任务完成率、人员队伍结构、培训情况、编研成果等的数据自动获取、评价。 |
| 4.3 | 任务智达 | 支持省市县三级任务智达。具体应包含任务模板、任务添加、任务查看、任务导入、任务导出、任务审核、任务提醒、结果反馈等功能。实现在线报表、材料收集、任务反馈等功能，并自动实现数据汇总。 |
| 4.4 | 归档预警 | 根据立档单位的三合一表，对各立档单位的数字档案室中各门类档案数据进行统计分析，为档案主管部门提供预警信息，主要包括档案门类占比不合理进行预警、对归档数量异常情况进行预警、对归档质量情况进行预警，为档案行政部门提供辅助决策。 |
| 4.5 | 日志审计 | 要求采用全程日志跟踪的形式，记录所有用户对系统进行的操作信息，系统自带事件查看器。具备对电子档案数据库操作日志及其分类管理功能，记录用户访问、读取和使用电子档案的行为和信息。具备对电子档案关键业务过程、档案管理操作行为和系统非授权访问等事项进行审计、跟踪。 |
| 4.6 | 教育培训 | 可通过系统开展线上培训，支持课件、视频、答卷等方式，具有报名、签到，评价，签退等功能，可对培训人次、课时等进行统计记录，通过手机或电脑进行线上培训。培训信息与人才管理功能相关联。可展现省市举办档案培训班的种类、课程设置、主讲老师等。建立档案知识库，可发布上传档案相关知识。 |
| 4.7 | 外包服务监管 | 建立对档案中介服务评价的指标体系，对丽水市服务机构开展外包项目情况进行监管，主要包括服务企业监管、外包项目监管。登记企业名称、注册地址、统一社会信用代码、法人代表、联系人、联系电话等基本信息以及信用评价情况，对各服务企业在丽水开展的档案外包项目进行跟踪，对好差评情况进行监管。并将信息提供给丽水市直立档单位使用。跟踪所有单位中开展档案外包项目情况，包括企业信息、场所安全情况、验收材料及参与验收专家等。 |
| 4.8 | 人才管理 | 结合档案培训和职称考评等工作，建立档案人才库、专家库，提供档案人才动态管理。将所有档案人员基本情况与职称库、各级各类专家库、参加学术成果或获奖情况以及培训信息相关联，形成每位档案人员的个人画像。可按照区域进行专家选取，参与档案相关项目、课题的验收等。 |
| 4.9 | 业务评价 | 支持档案室业务评价指标项与评分标准的制定，通过对指标内容的自动捕获、填报，开展业务建设评价的申报、审核、复查等。 |
| 4.10 | 档案接收 | ①面向档案馆提供档案接收进馆功能，具体应包含移交接收任务下发、接收进馆指导、接收进馆检测、接收登记审核、移交进馆历史记录、统计分析等功能。可在线指导档案室的档案整理工作，档案馆将档案整理的问题在系统中进行标记，并将需要整改的问题反馈给档案室，档案室接收到整改问题后进行整改。 ②档案的移交和进馆需遵循规范化的交接流程，提供在线交接手续办理的功能，实现档案移交进馆登记，支持将进馆信息包、各项检测报告、《电子档案移交与接收表》等下载导出。 |
| 4.11 | 专题档案协同归集 | ①面向档案馆提供向区域内各单位征集专题档案的功能，通过专题任务发布（支持群发与定点发布）、专题数据筛查到专题档案整理归集，实现机关档案数据归集的快捷高效，不断丰富档案数字资源，为数字档案应用奠定基础。 ②应具备专题任务中心、专题任务创建、专题档案归集、专题档案筛查、专题档案管理、专题档案移交进馆、专题发布功能。 |
| 4.12 | 全域驾驶舱 | 可根据需要，定制展示大屏，对区域内档案资源建设情况，各单位档案工作开展情况，区域档案共享利用，业务考核等数据进行综合展示。驾驶舱功能可以自定义显示，具体应提供档案指标统计、档案归档情况、数据安全监管等功能。后台需具备较强的数据抓取和统计功能，可根据全面监管内容，能够自定义驾驶舱页面标题和显示区块。支持点击查看数据详情。 |
| 5 | 共享利用系统 | 在数据脱敏脱密和划分利用等级基础上，实现室藏档案与馆藏档案的数据共享利用。 |
| 5.1 | 共享利用库（含目录数据库） | 在政务外网建立档案利用库，提供各立档单位档案查阅便利化服务，促进各立档单位之间档案资源的共享利用。具体应提供利用权限控制、安全管控、利用水印、高级授权等功能。支持档案馆、各单位数字档案室按标准整理将目录或原文数据汇总到共享利用库，汇总方式可以采用自动同步或手动上传。虚拟档案室目录及原文如有变动可自动同步到共享利用库。 |
| 5.2 | 协同查档 | 搭建协同查档平台，该功能结合语义解析和相似度识别等 AI人工智能技术，对文书档案、 照片档案、音视频档案、文献资料、专题库、标签库进行智能搜索，查档信息将通过平台智能加人工方式推送至相应档案员浙政钉中，根据不同情况提供多渠道利用。利用者可依据办理效率、协查效率对查档办理情况进行好差评。评价结果根据需要可反馈至各级档案主管部门。 |
| 5.3 | 电子出证 | 按照《浙江省国家综合档案馆档案电子出证业务规范（试行）》要求，对接省国家综合档案馆档案电子出证平台实现在线出证。 |
| 5.4 | 浙政钉小程序 | 开发适合手机端使用的一体化平台的重要功能，包含业务工作台；智慧监管系统中的任务智达、教育培训、人才管理的专家库检索和业务综合分析数据表；共享利用系统中的协同查档；档案业务协同系统中的任务管理、账外文件采集等。 |

2、丽水市档案局数字档案馆管理系统

主要应用于馆内局域网，要求包含馆藏数字资源接收征集与管理、辅助库房管理、借阅大厅利用服务、数字档案长久保全、智能开放审核、智能筛密和智能质检等。

| 序号 | 功能模块 | 总体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务管理工作台 | 业务管理工作台提供各岗位人员个人工作管理操作台，实现数字档案馆全链路、全过程数字化运行监管，可根据需求创建个性化工作台。具有待办记录、待办提醒、展陈动态业务数据等功能。 |
| 2 | 档案接收征集管理 | ①系统应提供档案征集、实体档案接收、离线接收、接收平台数据迁入、整理编目和入库管理功能。支持目录数据、数字化成果、电子档案等各类数字资源，支持对数字档案导入、挂接、目录原文关联性检测、四性检测等，支持多任务队列形式导入、挂接数据，支持对征集收集等操作进行登记管理。 ②实行档案工作库、正式库、利用库分离的管理模式，提供了入库的工作流管理。支持对各类馆藏档案资源进行分类、整理编目等有序管理（可按照各类数字档案的来源、时间、数据类型、开放程度、保管期限等要求实施分类管理），如全宗卷管理、档案分类、档案排序、拆卷组卷管理、编制档号、编目打印、修改管理、全文管理、档案删除、档案查询、档案纠错、档案导出（大数据量导出）、数据发布、数据迁移、统计、音视频管理、档案全生命链记录功能。 |
| 3 | 档案统计 | 系统应提供档案数字资源（目录、原文和元数据）及业务过程统计功能。支持对档案数字资源的存储容量进行分库、分类等进行统计，支持按照全宗、类型、存储格式、保管期限、时间、单位等进行单项或多项混合统计；支持对档案业务管理过程信息进行分类或综合统计，包括但不限于档案接收、检查、入库、备份、借阅利用、档案保护、数据导入导出、权限配置、操作人员等。 |
| 4 | 档案利用 | ①具有对数字档案的综合利用功能，包含档案检索、全文检索、档案借阅、统计分析等。 ②数据库检索要求包含精确检索、模糊检索、复合检索、渐进检索、分类检索、近义词检索、结果排序等功能，支持对DOC、XLS、PDF等主流的电子文档格式提供全文检索功能。 ③档案借阅提供查档办理全流程业务，支持预约查档、自助查阅、利用审批、利用出证、查档管理、消息提醒、纠错等功能。 |
| 5 | 档案编研 | 辅助馆方开展档案编研全程在线管理，实现资料快速收集、在线编纂和编研成果管理。支持编研课题的创建和管理，支持在线进行协同编研，支持编研成果的管理、支持出版补充等。 |
| 6 | 辅助库房管理 | ①辅助库房档案管理是协助馆方对档案库房进行日常管理以及对实体档案上下架、出入库、位置查询等跟踪管理，实现实体档案与电子档案关联管理。系统可与环控系统、门禁系统进行衔接，实现综合管理。支持虚拟库房，具备库房维护、库房概览、密集架概况、档案上下架、档案移库、档案出入库、实体调卷，可精确显示库房中每个密集架所存放的档案类型、数量等，实现对档案馆库房的图形化管理。 ②具有库房管理工作台，支持待办任务、待办提醒、事项（台账）登记管理、设施设备使用情况、展陈库房管理动态数据、预警等功能。 |
| 7 | 长期保存库 | ①数字档案长久保全应包括首页、资源入库、资源管理、资源存储、资源出库、资源统计、资源保全等功能需求。 ②支持制定备份策略，包括备份对象、备份方式、备份周期、备份数据检测方案、备份数据恢复方案等。 ③支持配置存储规则，支持自动备份、手动备份、全量备份、增量备份、备份恢复、备份数据打包、数据导出等功能。 ④支持对档案管理信息系统及其配置数据、日志数据等重要数据进行备份。 ⑤支持备份活动记录的管理，如备份审批文件，备份数据的交接记录、检测记录、维护记录和恢复记录等。 ⑥支持备份数据状态查看、备份数据检测预警、备份人员权限管理、备份操作任务提醒、备份数据和备份载体处置、备份工作的技术环境管理等功能。 |
| 8 | 智能开放审核 | 对保管期限、密级、销毁、价值等多类型档案鉴定进行全流程管理，支持鉴定方案的制定和审批、进度跟踪管理。具备方案制定、方案审批、鉴定任务、存疑讨论、鉴定复审、鉴定审批、鉴定级别管理功能。 可通过多级敏感词对档案目录及全文进行检索过滤，实现待鉴定档案自动分类分库。可基于文本分类、档案文本预处理、档案特征权重选择、算法模型选取等技术极大的降低开放鉴定工作量。 |
| 9 | 智能质检 | 具备对包括馆（室）藏数字化成果、室藏移交进馆的数字化成果进行质检要求。具备目录质检、图像质检、关联性检测等。 |
| 10 | 系统安全控制 | 系统安 统访问、操作安全等层面进行控制。具备用户与权限管理、原文隐私保护、操作日志登记、行为监控、日志审计、异常行为告警等功能。 |

3、应用支撑系统

应用支撑系统设计应包含业务工作台、组件中心、AI中心和基础支撑服务等方面。

| 序号 | 功能模块 | 总体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务工作台 | 为不同用户提供个性化交互工作台，快捷入口等，提供待办、提醒、统计、服务等内容。 |
| 2 | 组件中心 | ①实现对系统组件的集中管理，包括智能辅助归档组件、四性检测、数字化成果检测、漏归错归检测组件、智能质检组件、OCR组件、格式转换、浙政钉组件等。系统提供文档格式转换以及音视频格式转换功能。支持手机端应用时将文档转为图像进行预览。四性检测支持自动依据不同档案类型开展检测。 ②OFD格式转换支持将Office及其高版本的办公文档、WPS系列的文档、PDF、XPS、永中Office系列（如UOF）、BMP、JPG、PNG、TIFF、HTM/HTML/SHTML网页、TXT、RTF、CEB、SEP、CAD等格式文档转换为OFD，可以实现一个文或多个源文档转换OFD，支持同ocr进行对接，生成双层OFD文档，支持PDF、TXT等文件同OFD互转，支持多文件有序拼接转换为OFD文件。 |
| 3 | AI中心（基于大模型） | ①含数据标签、NLP自然语言、脱敏脱密算法、 辅助鉴定算法等。 ②支持利用NLP自然语言处理技术，对字词、段落、篇章进行分析处理，并对文档核心信息进行抽取，通过清洗后统一进行输出。 ③具备辅助鉴定功能，支持利用AI大数据分析等技术辅助档案鉴定开放审核。支持智能标签，结合AI文本聚类算法抽取文章主题词进行标签推荐。 ④支持多定义标签，将不同数据库的档案从多个维度进行分类管理。 ⑤支持采用脱敏脱密与水印溯源算法对敏感数据进行去标识化、匿名化、筛秘处理。 |
| 4 | 基础支撑服务 | ①基础支撑服务，提升系统的性能和稳定性。含统一身份、消息服务、订阅服务、文件服务、计划任务服务、表单定制服务、工作流引擎、视频点播、搜索服务、图像处理服务、日志审计、系统运维服务等。 ②支持与市统建的OA系统和浙政钉用户的登录设计，实现单点登录。提供消息提醒功能，可将各模块待办、在办的工作集中显示提醒。支持未登录系统，也可通过浙政钉进行消息提醒。支持大文件分片上传，加快其传输速度。支持水印、防拷屏、内容遮挡。 ③实现对软件中各个模块的各张表实现自定义报表的功能，实现报表的随意增加、删除的维护功能，能自动提取各种数据库中的数据，并能自动实现各种统计功能。 ④实现业务局部工作流程自定义功能，如接收流程、借阅审批流程等，在自定义流程时无需通过修改程序完成，而能够灵活设置流程环节、环节对应的操作人员以及详细的操作权限。 ⑤系统提供文档预览、图片预览、音视频预览等服务，支持大文档分页、分段加载，大视频文件分片上传与播放，并支持对预览的权限进行控制。 ⑥提供接口平台，根据不同业务系统的需求可自定义配置接口规则和检测规则，要求实现对数据的对接。接口具备对接系统的注册、鉴权、数据包检测、数据配置及数据汇总统计等功能。 ⑦提供日志审计服务，采用全程日志跟踪的形式，记录所有用户对系统进行的操作信息。 ⑧提供运维服务平台，可统计日常系统运行情况，报警次数及故障重启次数等信息，提供用户与系统运维人员反馈事件记录、版本登记等。 |

4、系统对接及数据迁移

| 序号 | 功能模块 | 总体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统对接 | （1）市统建OA系统对接 与市统建OA系统对接，实现文书类电子文件在线归档。 （2）政务数据归档交换平台对接 与政务服务事项统一平台的对接，实现政务服务事项电子文件的在线归档。 （3）省档案工作智能监管应用对接 按照浙江省档案局全省统一的全省档案工作智能监管平台接口标准进行设计开发，实现全市监管指标的报送，获取全省档案工作智能监管平台派发任务。 （4）省档案数据共享中心对接 按照浙江省档案馆全省统一的全省档案数据共享中心接口标准进行设计开发，实现档案数据协同共享。 （5）市政务云密码池对接 与市政务云平台密码资源池进行对接，实现密码安全防护要求。 （6）参照《电子文件归档与电子档案管理规范》要求，预留归档接口。 |
| 2 | 数据迁移 | 对原有1+10+N数字档案协同管理系统和数字档案馆管理系统数据进行迁移。迁移内容包括：结构化数据的档案目录数据、非结构化的影像数据等。为实现历史数据的平滑迁移，保证数据资源的安全，实施单位需严格制订数据迁移方案，并依照迁移流程进行操作。 |

5、系统安全需求

系统完成建设后需通过信息安全等保二级测评和第三方代码审计。

- 五、商务要求

1、工期要求：需在合同生效后6个月内完成所有系统开发测试和项目初验，初验完成后进行6个月试运行。

2、服务团队要求：本项目要求在招标人指定场所驻场开发，指定项目负责人一名，驻场人数不少于2人，参与此项目的技术人员具有承担过相同类型软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通，掌握相关领域的相关基础知识，具备相关产品集成、应用和开发的能力。项目组成员的要保持稳定，核心人员在项目期间不可调离点。

3、知识产权及技术文件

3.1知识产权：中标方在软件开发过程中所形成的全部技术成果，包括但不限于软件、目标代码、操作手册、技术文档等，均归采购方所有。

3.2技术文件：须提供关于本项目应用软件系统的成套的技术文件和开发源代码，包括《需求规格说明书》《系统概要设计》《系统详细设计》《数据库设计方案》《系统测试方案》《接口设计说明书》《用户使用说明书》和《系统安装维护手册》等。

4、测试方案

须提供测试方案。方案内容应至少包括测试内容、数据要求、测试范围、测试方法、完成准则、注意事项等内容。测试类型包括内容测试、性能测试、安全测试等。中标方需按照采购人要求提供开发测试环境和测试数据。

5、培训

本项目中标单位须按照采购方要求提供培训服务，包括对采购人进行详尽的操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训，并提供系统操作手册及各类说明书。

6、维保期及售后技术服务要求

6.1 质保期：本项目终验后一年为免费质保期。投标人在质保期内，如遇软件产品升级、改版，应及时响应并免费提供更新、升级服务。超过免费质保期后，如因该产品存在紧急或中高危安全漏洞导致采购人使用该产品存在安全风险，投标人必须保证修复相关漏洞，确保产品使用安全。质保期内，投标人应在招标人指定场所提供免费驻场运维服务。驻场人员应为项目实施团队主要成员，确保驻点期间人员保持稳定，严格遵守招标人相关工作纪律。

6.2 运维服务要求

（1）投标人服务人员应具备相应的通信手段，以保证提供每天24小时、每周7天的7×24小时的连续响应服务。

（2）一般情况电话能答复和解决的，在1小时内给予响应，4小时内答复或解决问题，不能答复或解决的则需派具有解决故障能力的工程师在24小时内到达现场解决问题,软件方面的重大技术问题在48小时内予以解决。

（3）产品升级更新服务:在免费质量保证期内,提供系统应用免费更新升级服务，确保系统正常稳定运行。

（4）质保期满后，投标人有义务向丽水市档案馆提供后续运维服务。

7、验收要求：

（1）投标人须承诺项目验收时将所有项目文档、开发源代码、程序说明文档等完整移交采购人。

（2） 整个项目的完成以最终通过终验为准。

8、付款方式

签订合同，具备实施条件且收到正式发票后7个工作日内支付合同款项的40%作为预付款，系统初验完成且收到正式发票后7个工作日内支付合同款项的30%作为初验款；系统通过终验且收到正式发票后7个工作日内支付合同剩余款项。

9、其它

此项目为升级改造项目，原1+10+N 数字档案协同管理系统（区域数字档案管理服务一体化平台）为市县统建，各县（市、区）可根据实际情况采购新一体化平台的安装部署、数据迁移、运行维护等服务，投标人应予以支持。

第四章　政府采购合同格式

项目采购合同

(甲方)       (项目名称)经          (采购代理机构)以    号招标文件在    年   月   日 公开招标。确定             (乙方)为     (标项名称)中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.投标文件	        (含澄清内容)

d.变更补充文件

e.招标文件		    (含澄清修改文件)

2.服务内容和要求

本合同总价内包含的服务内容：

服务要求：

3.合同总价

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币，注：投标报价一次报定：其他部分包括但不限于人工、保险、劳保、管理、设备、驻场费、售后服务费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

4.付款方式

签订合同，具备实施条件且收到正式发票后7个工作日内支付合同款项的40%作为预付款，系统初验完成且收到正式发票后7个工作日内支付合同款项的30%作为初验款；系统通过终验且收到正式发票后7个工作日内支付合同剩余款项。

5. 服务期限要求

5.1工期：

6.使用合同文件和资料：

6.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

6.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用6.1条款所列举的任何文件和资料。

6.3 除了合同本身外，6.1条款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方应在完成合同后将这些文件及全部复制件归还给甲方。

7.知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，受不可抗力影响导致合同义务延迟或不能履行的一方不承担责任，但应尽快以传真方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方，并立即继续履行合同义务，合同的期限也应予相应延长。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄或派人送达另一方。如果不可抗力影响时间超过合同规定的期限的，合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

9.税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

10. 违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应自逾期之日起按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方单方面违约造成未能如期提供服务的，每逾期一日应向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金，总计支付违约金不超过合同总额的5%。乙方超过约定日期30个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方退还已支付款项并支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方提供的服务发生质量问题，乙方应负责提供后续服务，对达不到要求者，根据实际情况，甲方有权按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）解除合同。

11.违约终止合同

11.1如果乙方有下述违约行为或采购文件中规定的其它违约行为的情况，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同，在这些情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔：

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的最终限期内提供全部或部分服务项目、技术文件；

（2）乙方未能使合同的服务项目达到合同附件规定的最低技术要求；

（3）乙方未能履行合同规定的其它义务（细微义务除外），且乙方在收到甲方发出的违约通知后30天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为。

11.2在甲方根据第11.1条款规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法向乙方或其他人购买与合同被终止部分同种的服务项目，乙方应对甲方购买同种服务项目所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

11.3如果乙方破产或发生资不抵债的情况，甲方可在任何时候以书面通知终止合同，而不给对方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

11.4 如果甲方认定乙方在竞标、采购和合同执行等过程中有腐败或欺诈行为，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

11.5如果合同履行过程中出现危害国家利益和社会公众利益的，甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

12.转让和分包

12.1不允许转包。

12.2不允许分包。

13.合同的协商变更与修改

13.1 甲方可以以书面方式向乙方发出变更要求，协商在本合同的一般范围内变更事项，合同修改书应由双方授权代表签字，具有合同的法律效力。

14.争端的解决

14.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第   14.1.2   种方式解决争议：

14.1.1向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

14.1.2向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

14.2在仲裁期间，本合同应继续履行。

15.通知

15.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面或传真形式确认，回复对方。

15.2 通知以送到日期或通知书的生效日起为生效日期，两者中以较晚的一个日期为准。

16.鉴于甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务并修补缺陷。

鉴于乙方将按本合同规定提供服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其它按合同应支付的金额。

17.其他约定事项：

17.1本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.2本合同一式肆份，具同等法律效力，双方各执贰份。

17.3合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后生效。

甲　方：                 	         乙　方：

名　称：(印章)　　　       	         名　称：(印章)

负责人 (签字或盖章)：                负责人(签字或盖章)：

委托代理人(签字或盖章)：             委托代理人(签字或盖章)：

地　　址：                           地　　址：

电　　话：		     	             电　　话：

开户银行：		     	             开户银行：

账　　号：		     	             账　　号：

年　 月　 日　　　　　　             年　 月 　日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

第五章　投标相关文件格式

资格审查文件/商务技术文件/报价文件封面格式 投标文件 投标文件名称：. 项 目 编 号：. 项 目 名 称：. 标 项：. 投标人名称 （CA签章）：. 投标人地址：.

年 月日

注：如联合体参加，加盖牵头人CA章

一   资格审查文件格式

▲1、公司有效营业执照

要求：

1. 提供有效的营业执照扫描件（若为联合体参与投标的，须提供联合体各方有效的营业执照扫描件）。

2、联合体协议书（▲联合体投标时须提供）

甲方：

乙方：

各方经协商，就响应       （采购人）组织实施的项目（采购编号： 招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为联合体牵头人，为联合体成员，共同进行投标，并按照招标文件的规定提交投标文件。

二、在本次投标过程中，联合体牵头人的法定代表人或投标人代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标的成员方对联合体牵头人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

甲方承担本项目的合同金额占合同总金额的%

乙方承担的工作和义务为：

乙方承担本项目的合同金额占合同总金额的%

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议一式二份，签约各方各持一份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

日期：    年  月   日                日期：    年  月   日

注：1、联合体各方提供的货物制造商或工程、服务承接方均为中型、小型、微型企业的，联合体视同中小企业。

2、本协议书的单位公章可为CA章，也可盖好实体章后进行扫描上传。

3、联合体投标人代表委派书（▲联合体投标时须提供）

（代理机构名称）：

我单位    （联合体牵头人）  现委派本单位在职职工              （姓名及联系电话）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自签署之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

投标人代表无转委托权，特此声明。

联合体牵头人盖章（CA签章）：

日    期：

投标人代表身份证扫描件：

正面： 反面：

4、投标人代表委派书（▲非联合体投标时提供）

（代理机构名称）     ：

本单位委派在职工作人员    （姓名）   以我方名义参加贵公司组织的                           （采购项目名称）  （采购编号：　　　　）项目的投标活动，并代表我单位全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件，且对签字或盖章事项负全部责任。

本委派书自盖章之日起生效，在撤销委派的书面通知送达贵方以前，本委派书一直有效。投标人代表在委派书有效期内签署的所有文件不因委派的撤销而失效。

投标人代表无转委派权，特此声明。

投标人盖章（CA签章）：

日     期：

___________________________________________________________________

注：本“委派书”应附投标人代表身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由投标人自行承担。

投标人代表身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲5、政府采购资格承诺函

（如为联合体，各方均须提供）

我单位——                  （投标人全称）参与（项目名称）（项目编号：）投标活动，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.开标截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单(税收违法黑名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容以代理机构在资格审查现场查询为准）。

7. 未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

▲6、无重大违法记录声明书

（如为联合体，各方均须提供）

（代理机构名称）：

我方参与的（采购项目名称）（采购编号：　　  　　     ）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

▲7、企业类型声明函（如为联合体，各方均须提供）

7.1中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司   （联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业，三选一进行承诺）；

- ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7.2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

7.3监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

二   商务技术文件格式

（一）资信商务部分

1、投标声明书

（如为联合体，各方均须提供）

浙江明业项目管理有限公司：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我(法定代表人或负责人名字)系(投标人名称)的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）   （采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：            。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：     邮编：

电话：     传真：

2、投标人业绩

要求：提供业绩合同扫描件，图像清晰。

3、相关证书

注：有效期内的认证证书扫描件及证明材料附后。

4、其  他

除招标文件规定的要求外，投标人还可以提供如下证明材料：

⑴资信商务评标办法要求的其他资料；

⑵投标人认为可以证明其资信商务方面的其他材料，但不得出现报价。

（二）技术部分

1、商务响应表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 采购文件要求 | 供应商承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统功能需求 |  |  |  |
| 2 | 相关要求 |  |  |  |
| 3 | 商务要求 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

2、项目理解分析和关键服务难点的解决方案

3、技术方案

4、整体实施方案

5、信息安全要求

6、性能要求

7、人员配备

8、人员培训方案

9、售后技术支持

- 供应商认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料

三   报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（元） | 投标总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽水市1+10+N 数字档案协同管理系统升级暨信创优化（软件部分） | 1 | 项 |  |  |
| 总价合计大写（元）： |  |  |  |  |  |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由负责人或授权代表签字或盖章，否则其报价文件不进入评定，报价得分为0，且不得推荐为中标候选人。

2、报价应包括人工费、服务费、税金等实施本项目所产生的一切费用，采购单位不另行支付其他任何费用。

▲3、最终报价高于最高限价的作无效标处理。

2、分项报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |

注：

1.本报价包含但不限于第三章要求的所有内容；

2.总价合计必须与报价书（开标一览表）总报价相同；

▲3.各单项报价不得为0，否则作无效标处理。

四   中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |
| 服务内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 |
| 成交金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

五  现场确认声明书（联合体参加的，各方均应提供）

浙江明业项目管理有限公司：

本人经由                        （公司名称）委派参加（项目名称）（采购编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位

□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与（投标人名称）  之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现和投标人之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件方式提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时间在名单公布后的20分钟内，未按规定时间内提交的，视为均无利害关系。

第六章评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

一   总则

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的商务技术、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐一名中标候选人，由采购人确定本项目中标人。

二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评审和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

三   评标程序

### 3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

### 3.2商务技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的商务技术进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台解密后自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的商务技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的商务技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5报价文件评审

3.5.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的符合性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政策优惠扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，同品牌认定，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术权重为90%，分值为90分。评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。

4.2报价权重为10%，分值为10分，由评委按各投标人的报价统一计算。

五评标办法和细则

5.1.资信商务及技术分值为90分，权重为90%。由评标委员会成员统一打分。（联合体投标的，联合体各方的资信、业绩、荣誉等都予以认可。）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 （1分） | 投标人从2022年1月1日起（以合同签订时间为准）至投标截止之日止，具有同类软件开发案例的每提供一个得0.5分，最高得1分。 注： 1.业绩合同扫描件导入商务技术文件，否则不得分； 2.是否属于同类业绩由评标委员会根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。 |
| 2 | 企业实力（3分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高2分。 注：提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图扫描件并加盖投标人公章导入商务技术文件中，否则不得分。 |
|  |  | 投标人具有有效涉密信息系统集成资质证书的得1分，本项最高得1分。投标时提供证书扫描件加盖公章导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 |
| 3 | 项目理解及难重点解决方案（10分） | 结合项目采购要求，投标人针对本项目的项目背景、项目目标、项目需求、建设思路、服务要求、重难点分析是否有详尽的理解分析，其完整性、科学性由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 根据投标人档案数字化改革创新服务能力和解决方案的科学性、完整性、可行性由评委进行综合评分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 4 | 技术方案（25分） | 系统总体设计：根据投标人提供的技术方案（包括但不限于系统设计方案、建设总体思路、技术方案等，方案中包含网络架构设计、应用架构设计、业务数据流设计等）进行完整性、科学性、针对性等方面由评委进行综合评审。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 非功能性设计：从系统的稳健性、安全性、可操作性（人机交互界面）、可扩充性、可维护性、可移植性等方面考虑，投标人提供相关技术方案。 针对设计方案的完整性、科学性及可操作性，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | AI档案应用技术方案：根据投标人对于招标文件中AI中心（数据标签、NLP 自然 语言、脱敏脱密算法、 辅助鉴定算法）应用场景的理解，分析需求背景、业务场景、重难点及对应的解决方案、技术思路或成熟产品等，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | AI档案组件支撑技术方案：根据投标人对于招标文件中AI组件中心（智能辅助归档组件、数字化成果检测、漏归错归检测组件、智能质检组件等）应用场景的理解，分析需求背景、业务场景、重难点及对应的解决方案、技术思路或成熟产品等，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
|  |  | 备份系统设计：根据投标人对于招标文件中数字档案室的长久保存库和馆藏系统的长期保存库应用场景的理解，分析需求背景、业务场景、重难点及对应的解决方案、技术思路的科学性、完整性、可操作性，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 5 | 整体实施方案（5分） | 针对投标人提供的本项目实施方案完整性与合理性表述，包括质量控制、进度控制、系统测试、试运行、数据迁移等是否满足本项目实施要求，由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 6 | 信息安全要求（3分） | 根据投标人对系统服务保密要求、安全性测试要求、信息安全承诺保障等要求响应是否科学、到位、完整由评委进行综合打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 7 | 性能要求 （4分） | 根据投标人对系统的响应时间、更新处理速度、并发数、稳定性等要求是否科学、完整由评委进行综合打分。（分值：4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 8 | 人员配备（10分） | 项目负责人（4分）： 具备系统架构设计师（高级）、系统分析师（高级）、系统规划与管理师（高级）、档案高级职称的每项得2分，最高4分。 注：须提供有效证书或证明材料和投标人为其缴纳的社保证明扫描件加盖投标人公章导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 |
|  |  | 项目组成员（除项目负责人）（6分）： 具有计算机技术与软件专业技术资格中级证书得1分，具有计算机技术与软件专业技术资格高级证书，得3分。本项最高3分。 具有档案中级职称，得1分，具有档案高级职称，得3分。最高得3分。 注：须提供有效证书或证明材料和投标人为其缴纳的社保证明扫描件加盖投标人公章导入资信商务及技术文件中，否则不得分。 |
| 9 | 人员培训方案（3分） | 根据投标人提供详细的培训方案，对方案中的培训方式、内容、培训师资力量等内容，由评委进行综合评分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 10 | 售后服务承诺 （5分） | 根据投标人提供的售后服务方案是否完整详细、合理性、可行性（包括但不限于技术支持的力度、质保期承诺的完整度、售后服务承诺的完善度、服务承诺落实的保障措施、其他优惠承诺及措施、故障响应及修复时间、维保服务机构情况等），由评委进行综合打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） |
| 11 | 演示 （21分） | 投标人需由本项目负责人对所投软件以下内容的完整性、可行性、科学性进行演示，演示时间控制在20分钟以内（不含专家提问时间）: ①丽水市 1+10+N 数字档案协同管理系统（区域数字档案管理服务一体化平台，以下简称一体化平台）首页，对其四个子系统（数字档案室管理系统、档案业务协同系统、智慧监管系统、共享利用系统）的不同用户登入、人员权限设置等进行演示。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） ②一体化平台政务服务事项电子数据采集、归档、移交进馆全过程，包括进馆指导、进馆检测等功能进行演示。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） ③一体化平台漏归错归、智能质检、归档预警等功能模块。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） ④一体化平台AI档案应用场景，包括数据脱敏筛秘、标签管理等功能。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） ⑤馆藏系统的档案接收和长期保存库应用场景。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） ⑥馆藏系统智能开放审核和档案利用功能模块。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） ⑦系统操作体验，要求界面要简洁明了，避免过多的复杂元素；操作路径清晰明了，减少页面跳转，减少用户的重复操作；有及时的反馈和引导。注：本项无需单独演示，由评委根据上述演示进行综合打分。（分值：3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分） 投标人可派本项目负责人到场进行讲解；若不派负责人前往投标现场进行讲解的，应将讲解内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由投标人自行保管），并在投标截止时间前将加密视频一次性发送至代理机指定邮箱（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效），讲解开始后，代理机构按照讲解顺序分别向投标人获取视频密码，未参加现场讲解且未在规定时间内发送讲解视频或视频无法打开的，此项不得分。 |

5.2报价分值均为10分，权重为10%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的作投标文件无效处理。

5.2.3报价得分计算：

（1）确定评标基准价

（2）评标基准价=进入报价评分的各投标人有效评标价中的最低评标价

（3）评标价等于评标基准价的得10分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100。

5.3本项目最终得分=商务技术得分＋报价得分。

六  评审纪律和要求

6.1评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。