武义县下王宅未来社区数字化建设项目（第二次）

公开招标采购文件

项目编号：ZJRS2024-CG134-02

采购单位：武义县人民政府白洋街道办事处（盖章）

代理机构：浙江日晟信息咨询有限公司（盖章）

二〇二四年六月

目  录

- 第一章    招标公告

- 第二章    投标须知

- 第三章    招标需求

- 第四章    评标办法及评分标准

- 第五章    政府采购合同

- 第六章    应提交的有关格式范例

- 第一章  招标公告

项目概况： 武义县下王宅未来社区数字化建设项目（第二次）的潜在供应商应在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/获取（下载）招标文件，并于 2024年7月9日14:30时（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

采购组织类型：分散采购-委托代理

项目编号：ZJRS2024-CG134-02

项目名称：武义县下王宅未来社区数字化建设项目（第二次）

采购计划书号：临[2024]232号

预算金额（元）：2384000

最高限价（元）：2384000

评标办法：综合评分法

合同履行期限：详见招标文件

本项目（否）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，不专门面向中小企业。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：公告发布之日起至投标截止时间。

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：潜在供应商登录政府采购云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件。进入“项目采购”应用，在线获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件（仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）。本项目无须报名，于开标当日直接参加投标。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年7月9日14:30时（北京时间）

投标地点（网址）：投标单位应于2024年7月9日14:30时前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

开标时间：2024年7月9日14:30时

开标地点：政采云开标大厅。

评标地点：武义县武阳中路2号建行大楼13楼评标室6。

五、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑，逾期不再受理。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：详见招标文件

六、投标保证金：无

七、其他注意事项：

投标单位应于开标时间前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。备注：为确保采购项目顺利实施，避免因政采云上电子投标文件解密失败导致投标方投标无效，投标方可在开标时间前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名后缀为备份文件四字的首字母）以电子邮件方式传送至浙江日晟信息咨询有限公司邮箱（3457848128@qq.com），传送的备份电子投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标方自行保管，如政采云上电子投标文件出现解密失败情况（开标后30分钟内进行解密），投标方可按照自身意愿确认是否同意提供加密密码解密传送至浙江日晟信息咨询有限公司邮箱的备份文件，并以备份文件作为替代电子投标文件，如投标方未按照规定时间前按要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

投标方无须在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子投标文件进行解密。

开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。投标单位制作电子投标文件和解密投标文件的需为同一把CA。同时为保障项目开标的连贯性、减少电子投标的意外事件，制作电子投标单位员与开标人员最好为同一人，预留同一手机号码。

八、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名  称：武义县人民政府白洋街道办事处

地  址：武义县武阳东路2号

项目联系人（询问）：刘女士

项目联系方式（询问）：15088272701

2.采购代理机构信息

名  称：浙江日晟信息咨询有限公司

地  址：武义县北岭新区芳华路820-822号

传   真：0579-87669989

项目联系人（询问）：陶女士

项目联系方式（询问）：13967965955

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：15858910555

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：武义县财政局政府采购监管科

地  址：武义县温泉南路100号520室

联 系 人：魏女士

监督投诉电话：0579-87646372

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

# 第二章  投标须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 武义县下王宅未来社区数字化建设项目（第二次） |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 4 | 最高限价 | 本项目设有最高限价，任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价。 |
| 5 | 投标单位（供应商）资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标特别条款 | 本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 标的划分 | 本次招标共1个标的，采购人将整体择定中标人。 |
| 8 | 资格审查 | 供应商资格采用资格后审方式，由评标委员会进行审查。 |
| 9 | 招标文件的 获取 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 11 | 资格文件 | （1）企业法人营业执照扫描件； （2）法定代表人授权委托书（法定代表人提供身份证扫描件，格式见附件)； （3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）。 |
| 12 | 商务技术文件 | - 评分索引表（此表请放置在《商务技术文件》首页） - 投标人基本情况介绍； （3）根据招标文件第四章评分细则中涉及的相关内容描述； （4）包括但不限于以上技术文件或说明。 投标人在“商务技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。 |
| 13 | 报价文件 | （1）投标函（格式见附件）； （2）开标一览表（格式见附件）； （3）分项报价表（格式见附件）； （4）投标承诺书（格式见附件）； （5）投标单位需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 （6）以下任意一种符合企业自身条件的声明函（如有，格式见附件）： ①中小企业声明函； ②残疾人福利企业声明函； ③监狱企业的证明文件。 |
| 14 | 投标样品 | 本项目不适用 |
| 15 | 上传电子投标文件时间 | 供应商应于2024年7月9日14:30时前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止日起90天。如采购代理机构认为必要，可延长投标有效期。 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后20日内 |
| 18 | 转包与分包 | 本项目不允许转包和分包 |
| 19 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 20 | 投标文件递交截止时间 | 于2024年7月9日14:30时止 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 政采云平台 |
| 22 | 开标时间 | 2024年7月9日14:30时起 |
| 23 | 开标地点 | 金华市公共资源交易中心武义县分中心 |
| 24 | 质疑与答疑时间 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 25 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 优先或强制采购 | 根据财库[2019]9号、财库[2019]18号、财库[2019]19号规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标单位须按招标文件要求提供相关产品认证证书。 |
| 27 | 小微企业有关政策 | 根据财政部和工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）有关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 20%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中投标人必须提供的《中小企业声明函》并加盖本单位公章，并再说明制造商情况。 1小微企业价格扣除。 1.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 1.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 1.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 1.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 1.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 1.6对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额的30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件）的残疾人福利性单位视同小微企业； 3.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 28 | 其他 | 特别提醒： （1）本项目招标代理费由中标方支付，招标代理费为人民币叁万肆仟叁佰元整。（单位名称：浙江日晟信息咨询有限公司；银行账号：201000136304517；开户银行：浙江武义农村商业银行股份有限公司壶山支行）。 （2）以上费用由投标单位在报价中一并考虑。 |
| 29 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“软件和信息技术服务业”。 软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 项目属性：“货物类” |

- 一、总  则

1.适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

- 2.定义

2.1“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2“采购代理机构”系指浙江日晟信息咨询有限公司。

2.3“投标单位”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税 金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标单位须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标单位按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求参考性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在参考品牌范围内的，是否符合招标文件要求由评标委员会在投标文件评审时集体讨论决定。

2.9“▲”系指实质性要求条款，不允许负偏离，否则作无效标处理。

3.采购方式

本次采购采用公开招标方式进行。

- 4.投标单位及投标委托有关说明

4.1投标单位代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 5.投标费用

投标单位应自行承担获得招标文件和编制、提交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，投标单位均应自行承担所有与投标有关的全部费用。对中标人收取政府采购代理服务费。

- 6.特别说明：

6.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2投标单位在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标单位的行政与刑事责任。

6.3投标单位须对所投产品、方案、技术和服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料归采购人所有。

6.4供应商在政府采购项目投标过程中应诚实守信，不弄虚作假，不隐瞒真实情况，不围标串标，不恶意质疑投诉。如违反上述要求，经核实后，供应商的投标将作废，将该供应商列入不良记录名单并在网上曝光，同时提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参加政府采购活动的处罚或其他处罚。

6.5本项目涉及采购货物必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

6.6国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。

- 6.7多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式，来确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 7.质疑和投诉

7.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

7.3采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人和采购代理机构将补充（更正）以网上发布公告的形式通知所有投标单位，补充（更正）是招标文件的组成部分。

7.4质疑供应商在收到该更正（补充）公告后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

- 二、招标文件

8.招标文件的构成。

本招标文件由以下部分组成：

8.1招标公告；

8.2投标须知；

8.3评标办法及评分标准；

8.4采购需求；

8.5应提交的有关格式范例；

8.6本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- 9.投标单位的风险

9.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。投标单位没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标单位没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标单位的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9.2任何人或任何组织向投标单位提交的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- 10.招标文件的澄清与修改

10.1投标单位下载招标文件后，应认真阅读本招标文件的所有内容，发现其中有误或有不合理要求的，投标单位必须按前附表规定的时间前以书面形式(包括书面文字、传真等)要求采购人澄清。逾期提出的，采购人将不予受理。采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，采购人将补充（更正内容）以网上发布公告的形式通知所有投标单位，补充（更正）内容是招标文件的组成部分。投标单位可以通过武义县公共资源交易网自行下载，以确认已阅知该澄清或修改内容，否则，由此导致的风险由投标单位自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件或公告或通知为准。

10.3在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以网站发布补充公告的形式通知所有投标单位，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标单位均有约束力。

10.4为使投标单位在编制投标文件时，把补充公告内容进行研究，采购代理机构可以酌情推迟递交投标文件的截止时间。

10.5投标单位一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均须在答疑截止时间前提出。

## 三、投标文件编制和提交

- 11.投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。详见前附表。

- 12.投标文件的语言及计量

12.1投标文件以及投标单位与采购代理机构就有关投标事宜的所有往来通知、函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标单位随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准，但翻译错误的除外。

12.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.投标报价

13.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。本项目的投标应以人民币计。

13.2投标报价应包括完成本招标文件规定的全部工作内容和要求的总费用包括项目要求的职工工资、社会保险费用、福利、车辆、工具等购置费用，货物价款、运输费、装卸费、配送服务费、途中损耗费、施工费、保险费、利润、税金完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价（包括单价、总价等）均保留到小数点后两位（如：100.88元）。投标单位必须报有合理单价，其将作为设备增减的主要依据。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

13.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.4招标文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13.5中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标单位在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.6投标单位若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请采购代理机构宣读，否则是投标单位自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 14.投标文件的有效期

14.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，自投标截止日起90天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长投标有效期。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

14.2在特殊情况下，采购人可与投标单位协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

14.3投标单位可拒绝接受延期要求，但其投标在原投标有效期满后不再有效。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

14.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 15.投标保证金

- 15.1本项目免收投标保证金。

- 15.2如投标单位有下列情形之一的，应当按照本项目采购预算价2%的标准承担因此给采购单位造成的损失的赔偿责任及相应的法律责任：

- 15.3.1投标单位在投标有效期内撤回投标文件的；

15.3.2投标单位在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

15.3.3中标人无正当理由在规定的时间内不与采购人签订合同的；

15.3.4将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

15.3.5其他严重扰乱招投标程序的；

15.3.6向有关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标的；

15.3.7中标人无正当理由放弃中标的；

15.3.8投标单位质疑投诉提供虚假情况；

15.3.9存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

- 16.投标文件的制作

16.1投标单位应按招标文件前附表规定的内容编制投标文件。

16.2投标单位应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标单位的责任。

16.3投标文件须由投标单位在规定位置盖章，投标单位应写全称。电子投标文件中所有加盖公章均采用CA签章。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章。投标文件因表达不清所引起的后果由投标单位负责。

16.5投标单位应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将作无效标处理。

17.投标文件的递交、修改和撤回

17.1投标单位应将投标文件的资格文件、商务技术文件、报价文件分开制作。如投标文件技术标内容含有商务报价的内容，将被视作无效标处理。

17.2投标单位应在开标前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。中标单位须提供与上传至政采云上的电子投标文件相一致的纸质版投标文件（资格文件，技术文件，报价文件）各一正两副。

17.3投标单位在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.4投标截止时间后，投标单位不得撤回、修改投标文件。

17.5不论投标单位中标与否，投标单位文件均不得撤回其投标。

17.6未按时解密的，视为投标文件撤回。

18.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标单位不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标单位疏忽所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。限时内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标单位修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

18.1在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

18.1.1资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

18.1.2未按照招标文件规定要求盖章；

18.1.3投标文件项目不齐全或者内容虚假的；

18.1.4投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；

18.1.5投标有效期、交货时间、质保期、售后服务承诺等条款不能满足招标文件要求的；

18.1.6投标文件的技术标内容含有商务报价的内容；

18.1.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.8不符合法律、法规或未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

18.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

18.2.1未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

18.2.2允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达20项（含）以上的；

18.2.3投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

18.2.4发现有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标单位无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

18.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

（3）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标单位不能证明其报价合理性的；

（4）投标单位不接受报价文件中修正后的报价的；

（5）投标报价具有选择性。

18.4符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

## 四、开  标

19.开标

19.1采购代理机构将在前附表规定的时间、地点进行开标。无关人员不得进入开标现场。

19.2本项目实行电子开评标，投标单位无须前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件。

20.开标程序

20.1投标截止时间后的30分钟内，由各投标单位自行对电子投标文件进行解密（请各投标单位务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标单位（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

20.2评标委员会对投标单位的资格和商务技术响应文件进行评审；

20.3对技术标有效的投标单位的投标报价在“政采云”平台上予以公开；

20.4评标委员会对技术标有效的投标单位进行投标报价评审，确定投标报价评审有效投标单位；

20.5对投标报价评审后有效的投标单位计算投标报价分和综合得分；

20.6确定预中标人。

特别说明：

1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2、如中标单位投标文件和招标文件要求不一致，且评审过程中未发现的，履约应按有利于采购人的要求执行。

3、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 五、评　标

21. 组建评标委员会

评标委员会按照有关规定组建，由1位采购人代表和4位评审专家组成。

22.评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

22.2不得向外界透露任何与评标有关的内容；

22.3任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；

22.4评标委员会及有关工作人员不得私下与投标单位接触。

22.5评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标单位择期重新评审的时间和地点。

22.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

22.7除单一来源采购以外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。

22.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

22.9本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，投标单位提供年审证明的可按原资质投标；若投标单位正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

23.评标程序

23.1资格审查

评标委员会对投标单位的资格进行审查。

23.2形式审查

评标委员会对投标单位的投标文件的完整性、合法性等进行审查。

23.3实质审查与比较

23.3.1评标时，评标委员会将以招标文件为基本依据，首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标单位的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标单位的竞争地位产生不公平的影响。

23.3.2评标委员会将根据投标单位的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标单位进行询标,投标单位要向评标委员会澄清有关问题,并最终以“政采云”在线询标或其他有效形式形式进行答复。投标单位代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标单位的评判。

23.3.3投标单位应详细说明投标技术方案中产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求。否则，评标委员会有权认定为投标技术方案不合格响应，其相关分数予以扣减或作无效标处理。

23.3.4如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标单位通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

23.3.5各投标单位的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

23.3.6评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

23.3.7评标委员会对明显不合理的投标报价，有权要求投标单位在规定时间内提交说明，投标单位不能提供的或提供的材料不能说明问题的，评标委员会可以判定其投标无效。

23.3.8评审人员对有关招标文件、投标文件、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

23.3.9评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

24.如投标单位或采购人有下列情形之一的，应按串通投标行为认定，禁止其一至三年内进入本市政府采购市场，情节严重的移送有关部门依法处理。

24.1不同投标单位的投标文件由同一单位或人员编制；

24.2不同投标单位委托同一单位或个人办理投标事宜；

24.3不同投标单位的投标文件载明的项目管理或联系人员为同一人；

24.4不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.5不同投标单位的投标文件遗留其他投标单位不属于本投标单位参加政府采购必需的信息资料的；

24.6不同投标单位的授权代表为同一单位的工作人员的；

24.7采购响应截止时间后，采购人协助投标单位撤换或更改投标文件的；

24.8采购人泄露有意向参加政府采购的投标单位名称、数量等应当保密的事项的；

24.9不同投标单位之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标单位中标或轮流中标的；

24.10属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同的投标；

24.11投标单位之间为谋取中标或者排斥特定投标单位而采取的其他联合行动；

24.12不同投标单位与同一投标单位联合投标的；

24.13采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标单位压低或者抬高投标报价；

24.14采购人（或采购代理机构）明示或者暗示投标单位为特定投标单位中标提供方便；

24.15采购人（或采购代理机构）与投标单位为谋求特定投标单位中标而采取的其他串通行为；

24.16法律、法规或规章规定的其他串通行为。

25.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标单位对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标单位应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标单位的澄清文件是其投标文件的组成部分。

26.错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

26.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标单位同意并加盖公章确认，调整后的投标报价对投标单位具有约束作用。如果投标单位不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

27.评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标办法及评分标准》。

28.评标过程的保密

28.1开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料和授予合同的信息，采购人、评标委员会成员都不应向投标单位或与该过程无关的其他人员泄露。

28.2任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标单位在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其被取消投标资格，并由其承担相应的法律责任。

28.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

六、定标

29.确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

29.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2第一名中标候选人无正当理由放弃中标成交或被取消中标资格的，将上报武义县财政局，武义县财政局将按《中华人民共和国政府采购法》、《武义县招投标市场不良行为记录暂行规定》等有关法律、法规、制度进行处理。此标的将另行组织采购。

30.中标通知与中标结果公告

30.1采购结果经采购人确认后，采购代理机构将于2个工作日内在浙江省政府采购网上发布中标公告，并同时发放《中标通知书》，中标结果公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

31. 中标无效情形

中标人存在下列情形之一的，中标无效：

31.1提供虚假材料谋取中标的；

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

31.3与采购人、其他投标单位恶意串通的；

31.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标过程中与采购人进行协商谈判；不按照招标文件和投标文件订立合同或者与采购人另行背离合同实质性内容的协议的；

31.6拖延、拒签合同的；

31.7存在法律、法规规定的其它损害采购人或采购单位利益或社会公共利益的情形的。

32.重新招标

投标截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，本项目流标，重新组织采购。

七、授予合同

33.签订合同

33.1采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起20日内签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内在浙江政府采购网上发布合同公告。

33.2招标文件、中标人的投标文件和评标过程中投标单位的询标时作出的承诺及其澄清文件等作为合同签订的依据和主要附件。

33.3合同一式陆份，采购单位和中标人各执两份，采购办、代理机构各执一份。

33.4中标人和采购单位不得擅自变更、中止或者终止合同，不得另外订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 履约验收

- 34.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4采购人原则上应当在履约验收之日起2个工作日内，将履约验收结果在浙江政府采购网上公告。

34.5验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。

34.6验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、质疑和投诉

35.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”平台上及时提出，评审委员应对异常情况制作相关记录。

35.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日（公告发布之日起至第2日24小时止）起7个工作日内依据招投标相关法律法规向采购人、招标代理机构提出质疑。质疑供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容做出答复。若投标人对采购人或招标代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到采购人或招标代理机构的书面答复后十五个工作日内到招标投标管理部门投诉。

35.3质疑投诉的相关规定

（一）质疑投诉递交的资料需为书面材料。质疑投诉书面材料需法人代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖公章。

（二）质疑投诉属于以下情况之一的，将不予受理：

(1).质疑投诉人不是所投诉项目的参与者，或者与质疑投诉项目无任何利害关系。

(2).质疑投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证。

(3).未提供书面质疑或者质疑未加盖公章的；投诉人为法人或者其他组织，其投诉书未经法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章的。

(4).已超过招标文件规定质疑投诉提出期限的事项。

(5).投诉事项已作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据

(6).质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的。

(7).不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

## 十、监督和解释

36.本招标文件的解释权属于采购人和浙江日晟信息咨询有限公司。

- 第三章  招标需求

- 一、项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武义县下王宅未来社区数字化建设项目（第二次） | 1项 | 238.4万元 |  |

## 二、项目背景：

以党的十九大精神为指导，加强和创新社会治理，建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展数字经济、共享经济，培育新增长点、形成新动能。贯彻落实浙江省委省政府关于全面加快未来社区建设和全面推进数字化改革的指示精神，根据《浙江省人民政府关于印发浙江省未来社区建设试点工作方案的通知》（浙政发〔2019〕8号）、《浙江省人民政府办公厅关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的意见》（浙政办发〔2019〕60号）等文件要求，全面落实浙发改基综〔2021〕228号 《省发展改革委 省建设厅关于开展2021年度未来社区创建的通知 》，《风貌办关于开展2024年度上半年浙江省未来社区验收工作的通知》。

未来社区创建类型主要为整合提升类、全拆重建类、拆改结合类、规划新建类和全域类。

## 三、建设目标：

根据《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021-2025 年）》、《浙江未来社区建设试点工作方案》（浙政发〔2019〕8 号）、《省发展改革委关于开展浙江省未来社区建设试点申报工作的通知》（浙政发基综〔2019〕138 号）、《省风貌办关于开展第六批城镇未来社区创建的通知》等相关文件要求，本次项目建设将对标九大场景建设要求，以社区党群服务中心为主阵地，结合社区内居民的服务需求、社区运营的运营需求、社区管理者的管理需求，建设一套便民化、智能化的数字化平台系统。

本次武义下王宅未来社区平台项目的建设目标是通过综合运用现代信息技术，整合全县各类资源，不断提升县级-社区级服务能力。通过构建高效精细的治理模式，多元便民的公共服务以及良好的“未来社区”运营服务体系，逐步建成具备具有武义特色的未来社区生态圈。具体目标：

建设目标一：实现武义县未来社区数字化系统县级-街道复用

本项目响应省里规划要求，立足现在，着眼未来，打造武义县县级-街道未来社区数字化平台，实现武义县未来社区的统一监管监测，实现多街道、多社区、多乡村的分层分级数据管理；实现武义县后续未来社区项目的低本高效建设；实现全县各未来社区的兼容普惠并满足社区个性化建设的需求；实现浙江数字化改革成果县级-街道未来社区统一接入和应用，后期可逐步实现跨社区运营模式的转型。

建设目标二：打造国内处于领先水平的未来社区信息化系统

未来社区项目作为智慧城市的一部分，是一种触角，一种抓手，提供直接、有效的治理方向，同时可延伸至城市管理的方方面面，与各行各业形成连带效应，打造一套技术先进、可靠性强，应用性好、开放度高、稳定安全、成效明显，在国内处于领先水平的信息化项目。

## 四、采购清单及基本技术参数要求：

### 1、平台建设内容概述

（1）武义下王宅未来社区数字化平台

打造包含数字底座、贯通枢纽中心、应用服务中心、服务运营中心、三端入口、未来社区在线监测系统、场景应用为一体的武义下王宅未来社区数字化平台。提供治理端、居民端、服务运营端、未来社区在线监测多端入口，为政府、社区管理者、居民、商业运营公司等主体提供统一管理、服务、运营支持。下王宅未来社区数字化平台通过搭建完善的应用支撑体系，融合社会事业优质公共服务，高效链接社区、家庭个性化、品质化、市场化服务实现应用快速推广。依托数据仓数据资源体系构建未来社区主题库、各专题库等，形成数据资源体系，为场景应用建设提供精准、个性化数据服务。在配套基础服务中，切实完善基层治理服务，打造和谐宜居便民安全的居家环境。

（2）武义下王宅未来社区项目数字化平台专项实施

内容包括下王宅未来社区平台的专项部署、定制化开发应用。

物联对接部分完成物联设备门禁、监控、烟感、AI智能分析盒等对接至数字化平台；

驾驶舱部分完成对未来社区9场景的驾驶舱数据指标对接及展示；

省未来社区平台贯通实现未来社区重大应用贯通，贯通需满足“浙里未来社区在线”贯通要求，实现基础数据对接、运营监测数据贯通、应用贯通、物联贯通和数字社会对接。

未来社区实施验收服务需完成对下王宅社区人房档案的建设、三端用户的使用培训、未来社区数字化验收台账的编写等

定制化开发应用为全媒体舆情监测系统，通过舆情监测完成对多类舆情的管控。

（3）数字化硬件设备及施工

包括烟感监测、停车地磁、客流分析摄像头、智能边缘分析盒、浙住通门禁等实施部署。

（4）数据安全

完成平台等保建设、渗透测试、代码审计、信创能力适配工作。

（5）系统运行监测

提供3年的系统日常的监控维护、应用系统升级更新、故障恢复、故障分析和处理、系统备份工作。

### 2、平台详细建设内容及技术参数描述要求

（一）武义下王宅未来社区数字化建设项目（数字化平台）

| 武义下王宅未来社区数字化建设项目（数字化平台） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 板块名称 | 模块名称 | 一级模块 | 二级模块 | 建设功能 | 功能描述 |
| 1 | 数字底座 | 基础数据仓 | 基础数据建库系统 | 人房数据基础库 | 人房数据基础库 | 人房数据基础库：包括小区名称、楼幢楼层单元信息、房屋基础信息，建立小区楼盘表，并依据相关数据标准进行小区楼盘表建库。 |
|  |  |  |  |  |  | 人员基础信息库：人员基础信息库，是与小区内房屋密切关系的人员信息，包括人员的姓名、身份证（加密）、手机号（加密）、性别、学历、出生年月、工作单位、婚姻状态、政治面貌等，并依据相关数据标准进行人员基础信息建库。 |
|  |  |  |  |  |  | 人房关系库：人房关系库，是社区治理与服务的基础关键数据，人房关系包括房屋的业主、家属、租户等。 |
|  |  |  |  | 场景应用主题库 | 场景应用主题库 | 安防：安防视频是每个未来社区的必配设备，针对这块的主题库需要包防设备主要库需要包括设备ID、设备名称、设备类型、设备所属空间、设备型号、设备IP、设备状态、设备序列号、设备IMEI、设备mac地址等信息。安防事件主题库需要包括事件ID、事件大类、事件类型、项目ID、园区ID、空间ID、设备唯一ID、设备名称、事件发生时间、事件发生地址、相关事件抓拍图片链接等信息。提供相关安防视频数据采集上传标准。 |
|  |  |  |  |  |  | 门禁：门禁通行记录是管理小区人员出入行的有效数据，涉及到日常通行，所以此类数据的数据量比较大。针对门禁通行的主题库，需要包括项目ID、园区ID、空间ID、门禁设备ID、门禁名称、通行发生时间、通行发生位置、进或出、人员姓名、人员联系方式、通行方式等信息。提供相关门禁数据采集上传标准。 |
|  |  |  |  |  |  | 停车：车辆数据是管理小区车辆出入行的有效数据，涉及到日常通行，此类数据的数据量比较大。针对停车通行的主题库，需要包括项目ID、园区ID、空间ID、车闸设备ID、车闸设备名称、通行发生时间、通行发生位置、车牌号、进场时间、出场时间、停车时长车辆类型等信息。提供相关停车数据采集上传标准。 |
|  |  |  |  |  |  | 社区公共服务设施： |
|  |  |  |  |  |  | 长效运营库：社区线上线下场景运营数据通过标准化数据接口定期上报收集录入数据库。采集运营数据包含：社区物联感知数据、应用服务数据及社区各主体活动数据、社区应用运行情况。通过精准的动态运行评价机制筛选出高频应用，对社区长效运营进行赋能。 |
|  |  |  |  |  |  | 邻里交往：通过构建线上邻里社群空间，为居民提供线上交流和互动的空间。采集邻里数据包含：活动数量、活动类型分布、积分排行榜、社群数量、邻里空间使用率等。了解当前邻里空间建设现状，对社区邻里建设进行指导赋能。 |
|  |  |  |  |  |  | 共治主体库：采集社区共治力量包括片区长、楼栋长、楼道长、物业、业委会、社工、群团组织等基于平台协同参与社区治理工作，通过联动事件处理，及时派发、处理，建立系统性的社区治理应用协同联动机制。 |
|  |  |  |  |  |  | 数字社会公共服务：建立托育、教育、健康、救助、养老、就业、居住、便民利民的数字社会公共服务主题库。 |
|  |  |  |  | 数据汇聚 | 数据汇聚 | 物联感知数据汇聚：实现物联感知数据，包括门禁、停车道闸、摄像头及其他各类物联感知设备的数据汇聚 |
|  |  |  |  |  |  | 人、房、车等主数据汇聚：实现社区人、房屋、车等主要数据汇聚 |
|  |  |  |  |  |  | 业务应用运营态数据汇聚：实现C端应用的运营数据汇聚（比如：社群、市集、活动、积分商城等） |
|  |  |  |  | 数据治理 | 数据质量管理 | 数据质量管理可以有效识别各类数据质量问题，建立数据监管，形成数据质量管理体系，监控并揭示数据质量问题，提供问题明细查询和质量改进建议，全面提升数据的完整性、准确性、及时性、一致性以及合法性，降低数据管理成本，减少因数据不可靠导致的决策偏差和损失。 |
|  |  |  |  |  | 数据集成 | 对数据进行清洗、转换、整合、模型管理等处理工作。既可以用于问题数据的修正，也可以用于为数据应用提供可靠的数据模型。 |
|  |  |  |  |  | 元数据管理 | 元数据范围包括：表结构、表之间的关联关系、报表的元数据、代码级元数据以及配置信息（调度、监控、告警等）。用以描述数据的数据，在标准服务中用以描述数据元的组成部分，如数据字段类型可以有int、boolean、double、bigDecimal等，结合业务场景可以定义出符合业务的元数据并提供对元数据的监测与管理，元数据的维护及配置管理等功能。 |
|  |  |  |  |  | 数据表管理 | 数据表管理要做到可以看到组织内全局数据视图、分权管理、元数据信息详情、数据生命周期管理、数据表/资源/函数权限管理审批等操作。对于大型企业集团类说，数据表可能达到上百万张的规模，数据表管理还需要支持数据类目体系，可以按照数据类目导航的方式查找表，提升管理效率。 |
|  |  |  |  |  | 数据安全 | 提供数据加密、脱敏、模糊化处理、账号监控等各种数据安全策略，确保数据在使用过程中有恰当的认证、授权、访问和审计等措施。 |
|  |  |  |  | 数据应用 | 数据上报 | 以县级平台基础数据库为主体，按照省接口的方式，集中上报全域未来社区人房、应用、运营等数据至省未来社区在线。 |
|  |  |  |  |  | 数据服务 | 通过接口的方式为社区驾驶舱、应用端、管理端、以及三方等系统提供数据服务。 |
|  |  |  | 基础数据画像 | 人员画像 | 人员画像 | 汇聚政府侧和小区数据回流的数据，对人员数据进行数据梳理通过与各个单位进行数据对接，根据年龄、社保、房产信息、收入、消费等关键数据形成人员画像，针对社区居民生成社区专属人员画像。本期建设主要以”一老一小“为人员画像建设主体，赋能一老一小场景。 |
|  |  |  |  | 房屋画像 | 房屋画像 | 汇聚政府侧和小区数据回流的数据，对房屋数据进行数据梳理，通过房屋的产权信息、使用年限、安全隐患生成社区房屋专属画像。 |
|  |  |  | 基础数据管理系统 | 人房基础数据管理模块 | 人房基础数据管理模块 | 1、小区管理 |
|  |  |  |  |  |  | 小区管理是对未来社区中物业小区信息管理，实现包含对物业小区信息查询、新增、修改、更新小区位置等功能。 |
|  |  |  |  |  |  | 小区信息主要包括小区编码、小区名称、行政区划、小区坐落、所属未来社区、楼幢数、房屋数等。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、楼幢管理 |
|  |  |  |  |  |  | 楼幢管理是物业小区中楼幢信息管理，支持导入并继承楼幢基本信息。楼盘管理包括对楼幢信息的查询、树形展示、新增、修改、定位、导入等管理，楼幢信息主要包括楼幢编码、幢号、单元数、建成年份。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、房屋管理 |
|  |  |  |  |  |  | 房屋管理是对楼幢中每户的房屋信息进行管理，实现数据的联动。房屋管理主要包括房屋信息的新增、修改、查询、导入、排序等功能。房屋信息包括房屋编码（继承）、房屋、幢号、单元号、所在楼层、建筑面积、规划用途、住户等信息。 |
|  |  |  |  |  |  | 4、住户管理 |
|  |  |  |  |  |  | 住户管理是对房屋中的业主、家属、租户等住户人员信息进行管理，主要包括对住户信息的查询、新增、修改、删除、导入、更新日志等功能。住户信息主要有住户姓名、身份证号码、联系电话、住户类型（业主、家属、租户）、租期（租户）等基本信息，其中住户姓名、身份证、手机号采用国密SM2进行加密存储。 |
|  |  |  |  | 开发基础数据组件 | 开发基础数据组件 | 开发基础数据组件 |
|  |  | 物联网使能平台 | 物联基础能力 | 功能模块管理 | 功能模块管理 | 管理门禁、安防、停车等的功能清单 |
|  |  |  |  | 连接器管理 | 连接器管理 | 1、对接不同厂商的硬件设备/子系统，并转化为系统模型 |
|  |  |  |  |  |  | 2、管理硬件设备/子系统的统一连接配置" |
|  |  |  | 物联管理模块 | 设备管理 | 设备管理 | 1、支持设备同步、搜索 |
|  |  |  |  |  |  | 2、查看设备详情，设备类型、设备空间、设备名称、设备型号、所属IP、序列号、IMEI、MAC、设备状态等 |
|  |  |  |  |  |  | 3、设备详情自定义编辑，支持设备空间、设备名称、设备型号、所属IP、序列号、IMEI、MAC等 |
|  |  |  |  |  |  | 4、单个设备详情拉取 |
|  |  |  |  |  |  | 5、设备的删除 |
|  |  |  |  |  |  | 6、设备手动新增 |
|  |  |  |  |  |  | 7、设备状态的自动检测、同步 |
|  |  |  |  |  |  | 8、设备新增、更新、删除事件" |
|  |  |  |  |  | 设备类型 | 对硬件设备类型的管理 |
|  |  |  |  |  | 设备型号 | 对硬件设备型号的管理 |
|  |  |  |  | 供应商 | 供应商 | 对供应商提供的各种弱电系统进行管理 |
|  |  |  |  | 系统模型管理 | 系统模型管理 | 标准的物模型或系统功能，不随供应商、品牌、型号的变化而改变 |
|  |  |  |  | 安全能力 | 安全能力 | 安全能力保障 |
| 2 | 贯通枢纽中心 | 贯通枢纽中心 | 数据贯通枢纽 | 基础数据接口服务 | 基础数据接口服务 | 提供统一的人房数据维护入口，且支持数据全链路贯通。横向贯通至各子系统、纵向贯通至省级、市级、区县、社区 |
|  |  |  |  | 基础数据分析工具 | 基础数据分析工具 |  |
|  |  |  |  | 基础数据质检工具 | 基础数据质检工具 |  |
|  |  |  |  | 基础数据上报工具 | 基础数据上报工具 |  |
|  |  |  |  | 基础数据回流工具 | 基础数据回流工具 |  |
|  |  |  | 物联贯通枢纽 | 设备基础数据接口 | 设备基础数据接口 | 减少硬件设备对接成本，让所有公共区域视频、客流统计等物联数据能够快速对接，同时避免数据造假，实现硬件通网通电就能快速对接到全域物联引擎 |
|  |  |  |  | 设备运营数据接口 | 设备运营数据接口 |  |
|  |  |  |  | 事件数据接口 | 事件数据接口 |  |
|  |  |  |  | 视频流地址接口 | 视频流地址接口 |  |
|  |  |  |  | 客流统计数据接口 | 客流统计数据接口 |  |
|  |  |  |  | 实时视频画面接口 | 实时视频画面接口 |  |
|  |  |  |  | 一老一小场景设备接口 | 一老一小场景设备接口 |  |
|  |  |  |  | 公共空间设备数据接口 | 公共空间设备数据接口 |  |
| 3 | 应用服务中心 | 应用服务中心 | 场景应用服务中心管理后台 | 属地化应用中心管理 | 属地化应用中心管理 | 支持属地化用户管理，构建属地化未来社区平台运营机制，实现跨组织、跨主体运营赋能。 |
|  |  |  |  | 属地化用户管理 | 属地化用户管理 |  |
|  |  |  | 属地化应用服务中心门户 | 应用选择服务 | 应用选择服务 | 支持全域特色化应用上架到属地服务应用中心，属地可自主审核、管理、发布，形成本地的特色化应用，同时可在本地社区进行快速的推广。 |
|  |  |  |  | 应用搜索服务 | 应用搜索服务 |  |
|  |  |  |  | 推荐应用展示 | 推荐应用展示 |  |
|  |  |  | 门户管理后台 | 登录 | 登录 | 基于全域数字化运营角色机制及管理需求，提供属地化管理后台，实现对属地应用管理、商城个性化配置、应用选购机制管理等属地化管理功能，打造属地化未来社区数字应用评价、遴选机制。 |
|  |  |  |  | 选择应用中心 | 选择应用中心 |  |
|  |  |  |  | 修改密码 | 修改密码 |  |
|  |  |  |  | 合作伙伴管理 | 合作伙伴管理 |  |
|  |  |  |  | 应用管理（上架、发布） | 应用管理（上架、发布） |  |
|  |  |  |  | 首页banner配置 | 首页banner配置 |  |
|  |  |  |  | 精选推荐 | 精选推荐 |  |
|  |  |  | 开放平台 | 用户中心 | 用户中心 | 提供开放平台基础文档及生态厂商技术开发、应用接入指引，实现属地化数字生态管理、营造，激活属地未来社区数字化主体建设活力，推动未来社区数字化建设快速发展。 |
|  |  |  |  | 文档中心 | 文档中心 |  |
|  |  |  |  | 通知待办 | 通知待办 |  |
|  |  |  |  | 轻应用（应用池管理） | 轻应用（应用池管理） |  |
|  |  |  |  | 入驻管理 | 入驻管理 |  |
| 4 | 服务运营中心 | 服务运营中心 | 端口装配工具 | 小程序自动生成工具 | OEM移动终端 | 终端列表展示终端名称、终端标识、绑定项目数，并能进行查看、编辑及项目绑定 |
|  |  |  |  |  | 终端管理 | 支持终端名称、终端标识、包名自定义，创建终端服务； |
|  |  |  |  |  |  | 微信小程序开发：支持通过微信第三方服务商模式，进行自动化微信小程序代开发服务，用户授权微信小程序，并进行小程序数据配置，含界面UI配置、第三方应用功能配置，自动化构建体验版微信小程序；支持在平台查询绑定授权的微信小程序信息 |
|  |  |  |  |  |  | 支持进行终端的用户协议、隐私协议配置管理 |
|  |  |  | 数据装配工具 | 数据源连接工具 | 数据源管理 | 支持数据源添加、编辑、发布、配置等，支持数据源分组、复制等管理 |
|  |  |  |  |  | 数据资源管理 | 1、数据连接管理：支持数据连接的添加和维护； |
|  |  |  |  |  |  | 2、支持excel文件的导入，并自动生成库表。支持文件资源的追加、替换、删除等操作，并提供模板 |
|  |  |  |  |  | 数据鉴权管理 | 1、鉴权管理：支持第三方api鉴权管理包括新增、执行等； |
|  |  |  |  |  |  | 2、依赖包管理：支持第三方api鉴权依赖包管理，包括版本更新、版本号设置等； |
|  |  |  |  |  |  | 3、代码块管理：支持第三方api鉴权代码块管理，包括代码名称、描述、代码快等维护。 |
|  |  |  |  |  | 空间管理 | 1、工作空间管理：提供工作空间管理，方便用户管理不同项目的api； |
|  |  |  |  |  |  | 2、分支管理：提供分支管理，管理不同项目不同版本的api。 |
|  |  |  |  |  | 子系统管理 | 支持子系统设置，包括子系统编辑、用户管理等，管理数据录入系统配置内容 |
|  |  |  |  |  | 数据录入系统 | 提供数据录入系统，用于更新和维护静态数据及excel文件 |
|  |  |  | 场景及物联装配工具 | 可视化配置工具 | 我的可视化 | 与该登录账户相关的大屏分组与大屏缩略图查看，展示大屏的名称、发布状态、编辑时间基础信息 |
|  |  |  |  |  | 我的数据 | 大屏相关的已配置的数据源列表展示，支持新增、编辑、删除、拷贝。数据源支持静态数据与API接口数据配置。 |
|  |  |  |  |  | 我的组件 | 该登录账户收藏的组件，对收藏的组件支持编辑、分享、删除 |
|  |  |  |  |  | 组件市场 | 展示市场中的组件，即大家共享的组件模块，可对组件进行编辑、删除操作 |
|  |  |  |  |  | 工作空间列表 | 每一个全新的工作空间对应着一个全新的edata控制台，使用工作空间管理功能可以自由管理不同类别的可视化应用。在工作空间管理页面可进行新增、排序、修改、删除。 |
|  |  |  |  |  | 分支管理 | 分支管理展示当前工作空间分支列表，包括分支名称、分支描述、分支包含的项目、创建时间及当前使用的分支，对分支可进行新增、修改、删除操作。 |
|  |  |  |  |  | 成员管理 | 成员管理展示成员列表，超级管理员可创建普通管理员，并对普通管理员进行管理。 |
|  |  |  |  |  | 标签列表 | 标签管理分为图表标签、组件标签和自定义标签。可对不同类型标签进行新增、编辑、移动、删除 |
|  |  |  |  |  | 回收站 | 回收站分为工作空间回收站和大屏回收站，展示已删除的工作空间和大屏，在此处可进行还原操作。 |
|  |  |  |  |  | 我的工作空间 | 展示当前操作的空间，可在此进行操作空间切换 |
|  |  |  |  |  | 版本号 | 展示当前操作的版本号，可在此进行版本号切换 |
|  |  |  |  |  | 制作可视化应用 | 可视化应用制作需完成创建可视化应用、修改组件样式、修改数据源、预览并发布可视化应用 |
|  |  |  |  |  | 管理可视化应用 | 每一个可视化应用均可进行名称修改、编辑、移动、复制、删除、保存为模板、拷贝、预览、发布功能。 |
|  |  |  |  | 场景配置工具 | 大屏配置 | 新增大屏，支持大屏名称自定义、大屏图标自定义、大屏分级配置，讲解词可配置，用于pad使用场景 |
|  |  |  |  |  |  | 展示已配置的大屏，可进行编辑、删除、拖拽成组、离组 |
|  |  |  |  |  | 点位管理 | 点位分为空间、设备、人员、商铺、公共站点、楼幢类型，可tab切换分别进行配置、查看已配置的内容列表 |
|  |  |  |  |  |  | 空间点位配置空间名称、空间ID、图标、点位等，支持停车场车位占用情况、进出动效配置 |
|  |  |  |  |  |  | 针对各种IoT设备进行设备ID、设备状态、设备类型等参数配置、编辑。设备数据支持真实数据和模拟数据的配置 |
|  |  |  |  |  |  | 对各种人员类型进行姓名、手机、角色、园区等参数配置 |
|  |  |  |  |  |  | 对各种商铺进行商家名称、商家类型、点位等参数配置 |
|  |  |  |  |  |  | 对公共站点，如垃圾回收站、公交站等进行基本信息及位置配置 |
|  |  |  |  |  |  | 对楼幢基本信息、点位等参数进行配置 |
|  |  |  |  |  | 场景管理 | 展示已配置的大屏场景及场景下包含的应用 |
|  |  |  |  |  |  | 大屏场景配置，配置场景名称、图标、场景下包含的应用及场景展示的大屏 |
|  |  |  |  |  | 应用管理 | 应用类型当前分为人员、设备、热力图、动效、商圈、空间、公共站点和其他 |
|  |  |  |  |  |  | 支持应用名称、应用图标、应用编码、应用类型配置 |
|  |  |  |  |  | 事件管理 | 对已配置的事件大类进行tab切换展示，如安防事件、消防事件、停车事件、人行事件等 |
|  |  |  |  |  |  | 支持事件类型、事件关联的大屏场景配置 |
|  |  |  |  |  | 技术配置 | 集成场景动作和交互事件管理，tab切换查看。场景动作包括园区周界显示、WiFi动效显示等；交互事件包括各类型的弹窗。 |
|  |  |  |  |  | 成员管理 | 具有超级管理员权限的账号可在此新增项目成员，对项目进行相关的查看、编辑操作 |
|  |  |  |  |  | 项目设置 | 对项目的大屏标题、对应的组件配置大屏、项目描述、项目logo基础信息进行配置 |
|  |  |  |  |  |  | 对大屏中间部分采用的地图引擎进行配置，包括3D和2D地图大类选择以及对应地图下的视角、可视高度、字号大小、标题显影进行配置。支持定制化地图接入。高级配置中，支持同一种大类的地图数据互相拷贝。 |
|  |  |  |  | 物联配置工具 | 空间管理 | 进行项目空间数据管理，同步至应用、设备 |
|  |  |  |  |  | 物联配置 | 与各硬件厂商的弱电系统进行连接，支持新增、编辑、启用/禁用、删除、详情查看等操作 |
|  |  |  |  |  |  | 支持各类设备的编码转换，包含新增、导入等功能 |
|  |  |  |  |  |  | 支持设备点的新增或者同步弱电系统的设备数据 |
| 5 | 三端入口 | 三端入口 | 居民端 | 集约化配置 | 运营位模块配置化 | 支持运营人员可根据需求配置运营位展示在小程序首页，可满足不同的场景 |
|  |  |  |  |  | 应用选购式安装 | 支持运营人员可以根据需求在应用商店选购所需应用并发布到指定项目下，并且可以根据需求配置小程序首页所展示应用。 |
|  |  |  |  | 住户房屋认证 | 业主以及家属租客房产认证 | 支持用户可在小程序端进行业主申请认证，认证成功后即和房屋绑定关系，业主与房屋成功绑定关系后可邀请该房屋下的家属和租客加入该房屋，以链接形式通过微信发送给家属租客，家属租客同意后方可进入房屋；家属租客用户也可在小程序端自行申请房屋认证，认证成功后即和房屋绑定关系 |
|  |  |  |  |  | 房产认证审核 | 业主用户的房产认证信息会进入后台由运营人员来审核，家属租客的房产认证信息会由该房屋相应的业主来审核 |
|  |  |  |  | 消息中心 | 服务动态消息 | 1、系统消息的通知包括官方发布的通知、小程序推送的通知，小程序推送的一般为住户房产认证以及社群中圈子审核的通知 |
|  |  |  |  |  |  | 2、应用消息的通知包括在线活动的活动消息、空间预约预约消息、搬家申请的搬家消息等 |
|  |  |  |  |  | 互动通知消息 | 1、互动消息通知包括点赞和评论通知，评论有直接评论通知和回复评论通知 |
|  |  |  | 治理端 | 治理小程序 | 首页 | 1、用户检索：首页顶部搜索功能，可以根据小区、房屋幢数单元号房号、姓名、手机号等信息查询权限范围内的住户信息。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、数据驾驶舱：点击数据驾驶舱，可以查询选择区域范围内的人群年龄结构画像、男女比例数据。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、小区楼栋图：区域范围选择到具体小区，首页会出现小区楼栋分布图。点击具体楼栋进入单元房号列表。点击具体房屋可以查看这户居住人的详细档案信息。 |
|  |  |  |  |  | 居民管理 | 1、居民标签：点击居民应用，可以进入标签统计分析页面，展示按照人员标签进行划分的居民统计信息，点击具体标签进入这类标签人员的列表页，会对人员进行三色分类（红黄绿）展示。点击某一住户的资料管理按钮，可以进入这户人员的资料档案页面。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、资料管理：点击资料管理，进入户主的档案信息页面，详细展示住户22类数据，并且可以对住户进行打标签操作，可以查看编辑住户信息。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、走访日志：点击走访日志，进入走访日志列表页，可以新增修改删除走访日志。应用场景一般是，社区人员在走访过程中，可以记录对这户人家的走访记录，上传文字图片，形成走访电子档案。 |
|  |  |  |  |  | 住房管理 | 1、房屋标签：点击房屋，进入标签化房屋统计页面，可以看到按照标签进行划分的房屋统计信息（譬如危房、法拍房、自住房、出租房等），点击具体标签类型房屋，进入房屋列表，三色（红黄绿）展示房屋列表信息。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、房屋管理：点击房屋管理，可以查看、编辑房屋的基本信息（手机号、地址、房屋外观等），可以给房屋打标签。 |
|  |  |  |  |  | 报事报修 | 1、待处理：查看待处置的事件，社区网格员可以自己接收填写处置信息，也可以指派给共治力量成员（物业人员、网格人员、业委会成员等），共治成员通过居民端的事件处置应用，进行事件的处理。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、已完成：查看状态为已完成的报事报修事件，可以给具体的事件进行追加回复，也可以删除事件。 |
|  |  |  |  | 治理管理后台 | 人屋 | 1、住户管理：住户信息管理，可以添加、修改、删除、查询、导出住户信息，用户信息包括姓名、身份证、手机号等二十余项信息，可以给用户进行标签化管理。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、房屋管理：房屋信息管理，可以添加、修改、删除、查询、导出房屋信息，可以进行对房屋的住户信息进行管理。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、用户管理：记录了登录服务端（微信小程序/H5应用）的用户信息，包括昵称、手机号信息等。 |
|  |  |  |  |  |  | 4、授权列表：展示用户从多端入口获取本系统的登录权限记录。 |
|  |  |  |  |  |  | 5、标签管理：①标签列表：定义人员标签、房屋标签，目录树方式展示多层级标签。可以添加、修改、删除标签。②标签住户：可以按Excel模板准备好标签人员数据，在这里批量导入。③标签统计：根据标签反向统计住户画像信息、房屋画像信息。 |
|  |  |  |  |  |  | 6、人屋数据导入：数据初始化，需要通过此功能进行人房信息批量导入。 |
|  |  |  |  |  |  | 7、出租信息管理：出租房租户信息管理，包括租户关系、租户基本信息、合同附件上传等。房东可以在移动端应用中主动上报出租房信息，社区管理员可以通过治理端或PC后台对租房信息进行审核修改删除操作。 |
|  |  |  |  |  |  | 8、房屋收录审核：审核居民在服务端提交的人屋绑定信息，管理员在后台/管理端进行审核，审核通过居民信息就自动绑定到具体房屋中。 |
|  |  |  |  |  | 内容 | 1、文章管理：①文章列表：文章内容统一管理模块，管理员可以发布、审核、删除文章，统计文章阅读人数，活动参与人数，二维码分享等。②文章分类：设置文章分类，用于文章创建的时候引用，可以对分类信息进行添加、编辑、删除、排序操作。③文章评论：文章评论内容管理，可以查询、删除评论信息。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、轮播图管理：系统中统一的轮播图管理，应用中如果需要展示广告位轮播图，可以在这里进行配置。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、公益报名：已开启公益报名的文章在这里进行统一管理，可以设置报名规则，查看报名用户情况，导出报名结果。 |
|  |  |  |  |  |  | 4、议事管理：已开启议事管理的文章在这里进行统一管理，可以进行议事规则设置，议题的管理，导出议事投票结果情况。 |
|  |  |  |  |  | 共治 | 1、党员管理：党员信息管理，可以添加社区/小区的党员信息，用于在治理端/居民端相应功能模块进行展示。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、党员活动：党员活动管理，可以发布党员活动，查看活动党员参与情况。 |
|  |  |  |  |  | 系统 | 1、字典管理：系统字典项管理，功能模块需要用到枚举、字典选项，可以在这里统一配置管理。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、应用配置：配置移动端展示的应用，可以对应用进行上架、下架、关闭处理。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、区域管理：系统区域层级信息维护，属于重要的系统初始化信息，区域信息层级包括市/县/街道/社区/小区。 |
|  |  |  |  |  |  | 4、菜单配置：PC后台管理系统的菜单配置管理模块，可以添加修改菜单层级链接信息。 |
|  |  |  |  |  |  | 5、管理员：①管理员列表：系统管理员信息维护，管理员账号权限包括PC后台与移动治理端，管理员信息包括姓名、手机号、管辖范围、角色等。②权限组：权限组管理，可以进行添加、修改、删除操作。③个人中心：个人PC管理后台账号信息的查看、编辑操作，可以修改个人密码。 |
|  |  |  |  | 社区治理驾驶舱 | 场景指标模块 | 1、综合态势：基于社区的基础数据：社区人口、社区组织、邻里活动、社区共治、一老一小五大维度的核心指标，结合“人、地、事、物、情”几个维度的数据分析，展现整个社区的综合运行态势，供领导宏观了解社区情况。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、邻里场景：聚焦于邻里之间的人、服务、空间三大维度，呈现邻里的活动举办情况，居民的参与情况，以及各类型活动居民的参与热度等指标。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、一老一小：场景汇聚社区的老人和小孩的相关数据，进行画像分析，并根据实际情况，结合社区空间落位老人的康养服务和小孩的托育服务等内容，通过视频设备进行实时监测，关注服务情况。 |
|  |  |  |  |  |  | 4、交通场景：围绕着社区的人行、车行两大维度展开，借助人脸识别，门禁一体机，出入口道闸等IOT设备，一是提升居民的通行感受和通行效率，二是实现人行，车行事件的识别和上报，加强社区管理。在人行维度，展示各类型人员的占比情况，各个小区的人员通行情况；在车行维度，展示车辆出入情况。 |
|  |  |  |  |  |  | 5.服务场景：通过社区的公共设施，商业服务，物业服务等维度，展示整个社区的公共服务情况。并通过居民画像 来分析公共服务资源是否满足居民需求，实现针对性的公共服务资源优化调整，推行服务政策，提升社区服务水平。 |
|  |  |  |  |  |  | 6、治理场景：结合社区的基层治理的端口，从驾驶舱呈现社区基层治理、社区自治的水平。指标层面涵盖网格力量、党组织解难题、党员先锋力量、事件上报和处置以及成效情况。 |
|  |  |  |  |  | 业务模块 | 统一事件管理、设备管理、设备异常、视频监控信息展示、重点人群、通行记录、人员轨迹、车辆通行记录。 |
|  |  |  | 运营端 | 空间管理 | 项目空间管理 | 1、项目层级列表：以“项目-园区-楼幢-单元-户”层级展示层级信息； |
|  |  |  |  |  |  | 2、操作区：按照空间层级模板提供的信息，填入空间层级，可批量导入空间信息； |
|  |  |  |  |  |  | 3、基本信息：项目基本信息展示； |
|  |  |  |  |  |  | 4、新建：手动新建/编辑/删除空间层级； |
|  |  |  |  |  |  | 5、园区信息列表：空间详细列表信息展示。 |
|  |  |  |  |  | 户型管理 | 新增/编辑/删除/搜索房屋户型信息 |
|  |  |  |  | 运营人员管理 | 项目人员管理 | 1、新增/编辑/禁用/删除/搜索本项目运营人员账号 |
|  |  |  |  |  |  | 2、开通账号的用户，可登陆运营后台进行业务操作 |
|  |  |  |  | 用户管理 | 住户信息管理 | 展示住户身份信息 |
|  |  |  |  |  | 普通用户管理 | 展示所有终端注册用户信息 |
|  |  |  |  |  | 第三方人员管理 | 展示第三方进入园区人员身份信息 |
|  |  |  |  |  | 房产认证 | 展示业主房产认证信息 |
|  |  |  |  | 运营内容管理 | 积分账户管理 | 展示用户积分详情，配置积分商城兑换内容 |
|  |  |  |  |  | 任务管理 | 配置用户积分任务，用户可参与任务获得相应的积分 |
|  |  |  |  | 应用管理 | 应用管理 | 1、应用商店选购的应用进行管理 |
|  |  |  |  |  |  | 2、应用可进行发布与上架 |
|  |  |  |  |  |  | 3、有配置后台的应用，可进入配置后台进行管理后台内容配置 |
|  |  |  |  |  | 应用属性管理 | 新增/编辑/删除/搜索全部应用页中，应用所属分类 |
| 6 | 未来社区在线监测 | 在线监测门户 | 全域未来社区统一门户 | 统一门户 | 统一门户 | 在线监测、数字底座、应用管理后台、装配中心、场景应用服务中心等访问入口为治理侧用户提供统一进入入口。对两级驾驶舱、单点社区驾驶舱及未来社区应用商城提供统一门户页面 |
|  |  | 未来社区在线监测 | 全域驾驶舱 | 一图总览 | 一图总览 | 可展示全域范围内（根据市、区县、街道、社区进行穿透）核心场景运行的情况 |
|  |  |  |  | 场景运营 | 场景运营 | 可展示全域范围内（根据市、区县、街道、社区进行穿透）九大场景（含一老一小）详细运行情况 |
|  |  |  |  | 社区运营 | 社区运营 | 可穿透展示全域范围内单社区的运营情况 |
|  |  |  | 全域运营数据分析 | 运营评价 | 运营评价 | 可对全域范围内（根据市、区县、街道、社区进行穿透）的运行情况进行动态评价 |
|  |  |  |  | 数据监测 | 数据监测 | 可对全域范围内（根据市、区县、街道、社区进行穿透）的社区数据上报情况进行质量评价和监测 |
| 7 | 场景应用 | 邻里交往 | 邻里交往 | 活动 | 活动 | 1、支持用户查看官方发布活动的内容，包括活动地点、活动时间、活动介绍等相关信息。 2、支持用户报名参加活动，对已报名的活动支持活动线上签到 3、支持用户在活动下进行评论、点赞等互动 |
|  |  |  |  | 动态 | 动态 | 1、用户可以看到其他用户发布的动态列表。 2、通过动态列表可以查看到已关注圈子相关的的动态更新信息。 3、用户可以发布自己的动态信息，支持图文、话题 |
|  |  |  |  | 圈子 | 圈子 | 1、用户可以根据自己的喜好选择加入的圈子。 2、用户可以主动选择创建一个属于自己的圈子。 |
|  |  |  |  | 聊天交友 | 聊天交友 | 1、房屋认证后添加用户进入所属的小区/楼栋群。 2、左邻右舍 1）支持用户根据单元房屋号进行好友查找。 2）支持用户与所属小区/楼栋的其他用户进行线上沟通。 |
|  |  | 社区治理 | 社区治理 | 我的社区 | 我的社区 | 1）展示我的社区整体概况信息 2）展示我的小区下的网格力量信息，展示我的社区下的网格力量信息 |
|  |  |  |  | 报事报修 | 报事报修 | 1）用户通过上传图片、视频，输入文字等形式提交报事、报修、建议事件信息，可选择是否将上报的事件公开展示到事件大厅板块。 2）展示我的社区下公开显示的事件信息，查看事件明细情况和处置记录 3）个人上报的事件记录，查看事件的处置流转过程和最终办结结果，可对已办结的事件进行星级评价和文字评论。 |
|  |  |  |  | 选举调查 | 选举调查 | 1）支持线上业主大会发布、业委会选举、物业选举等需要进行投票选举的应用场景。管理员可发布选举内容、设置可见范围、是否开启关闭等。居民可以进入选举调查应用参与投票。 2）可以发布民意调查问卷，规则灵活，条件可以限制业主或普通居民进行参与。 3）支持线上公共维修商榷、物业维修基金使用表决、电梯维保等需要进行业主表决的应用场景。管理员可发布事项内容、设置可见范围、是否开启关闭等。居民可以进入选举调查应用参与议事表决。 |
|  |  |  |  | 社区通知 | 社区通知 | 电子公告栏功能，方便社区发布日常通知、反诈信息、医疗保健等通知功能，支持设置可见区域范围。 |
|  |  |  |  | 党员报到 | 党员报到 | 支持党员主动报到，小区党员或社区党员可以通过党员报到应用，填写党员信息提交报到，社区干部可以在相应后台看到报到到本社区的党员信息。报到成功党员可以参与社区事件治理。系统根据党员入党时间自动计算入党天数。 |
|  |  |  |  | 党员风采 | 党员风采 | 党组织关系在社区的党员风采展示，展示信息包括头像、姓名、职务等，关键信息脱敏，支持快速检索。 |
|  |  |  |  | 党员活动 | 党员活动 | 1）展示党员志愿活动信息，展示活动类型、活动缩略图、报名人数、截止事件等信息，可以点击查看活动详情。 2）用户或党员可以通过党员活动应用进入，选择相应活动进行报名，填写报名信息提交报名，社区可以在后台进行查看报名情况。 |
|  |  | 生活一张图 | 生活一张图 | 点位切换 | 点位切换 | 通过地图查看周边生活服务资源，如场馆、公共空间、公共设施、商家等点位 |
|  |  |  |  | 分类选择 | 分类选择 | 可根据分类选项筛选各类点位信息 |
|  |  |  |  | 点位详情 | 点位详情 | 1、点击icon可显示具体的点位信息卡片 2、点击后进入点位详情页 |
|  |  |  |  | 地图导航 | 地图导航 | 点击导航可进行目的地的精准导航 |
|  |  |  |  | 服务预约 | 服务预约 | 公共空间、场馆支持通过详情中的“预约”按钮进行服务预约 |
|  |  | 智慧通行（浙住通） | 智慧通行（浙住通） | 业主核验 | 业主核验 | 通过产权核验确认业主和房屋的关联，核验通过后开通浙住通二维码 |
|  |  |  |  | 家属授权 | 家属授权 | 通过成员管理授权房屋家属，授权后给家属开通浙住通二维码 |
|  |  |  |  | 租户授权 | 租户授权 | 通过成员管理授权房屋租客，授权后给租客开通租房合同租期内有效的浙住通二维码 |
|  |  |  |  | 访客授权 | 访客授权 | 邀请访客，授权后以信息发送浙住通二维码 |
|  |  | 一老一小 | 一老一小 | 浙里康养 | 浙里康养 | 集成“浙里康养”重大应用成果，支持养老相关各类服务，如申请长者码、领取高龄津贴、预约挂号、查看养老地图等 |
|  |  |  |  | 浙有善育 | 浙有善育 | 集成“浙有善育”重大应用成果，支持婚嫁、生育、养育、教育相关的服务，如婚姻预约登记、生育登记、入托、儿童疫苗接种等 |

（二）武义下王宅未来社区数字化建设项目（专项实施）

| 武义下王宅未来社区项目数字化平台专项实施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施 大类 | 实施 小类 | 功能描述 |
| 一、下王宅未来社区平台专项部署内容 |  |  |  |
| 1 | 物联设备对接未来社区平台 | 物联设备对接未来社区平台 | 下王宅未来社区监控设备对接，可实现设备状态的管理，预警的推送 |
| 2 |  |  | 下王宅未来社区门禁设备接入，获取社区通行数据 |
| 3 |  |  | 下王宅未来社区客流监控设备对接，获取客流信息，并实现客流预警推送 |
| 4 |  |  | 监控管理：根据各场景自定义创建监控中心，支持视频实时预览 |
| 5 |  |  | 数据管理：采集全量设备终端数据。生成数据报表 |
| 6 |  |  | 开放API管理：建设API接口供应用层使用，进行应用于终端授权，数据传输管理 |
| 7 | 下王宅未来社区驾驶舱 | 地图撒点 | 在未来社区标准场景驾驶舱上开发撒点、弹框等应用，实现传感器在下王宅社区驾驶舱上的分布展示，根据下王宅社区所展示数据指标建设相应场景指标界面，撒点内容包括：线下场景、门禁设备、监控设备等 |
| 8 |  | 未来社区总舱 | 未来社区总舱对下王宅未来社区建设情况进行了全方位的数据统计。统计验收社区数字社会上架情况、居民使用情况、各场景下应用建设偏向和高频应用榜单，综合体现下王宅未来社区数字化平台建设情况；通过统计线下公共服务设施的数量来展现下王宅未来社区线下场景建设情况。另外，未来社区总舱还对人房权数据底盘和党建领域的数据进行统计和分析，作为首要重点指标呈现。 |
| 9 |  | 健康场景舱 | 健康场景通过对接卫健委等医疗资源与相关部门，呈现老年人统计、婴幼儿管理、重点人群（慢病患者、精神障碍患者等） |
| 10 |  | 服务场景舱 | 服务场景集成场馆预约、线下服务、社区管家、社情民意，统计场馆使用情况、民意调研等数据，同时聚焦物业内部工作事项，如线下关爱、工单处理等事项，统计工作的执行落地情况，并可联动数字家庭满意度调查内容，呈现物业团队的服务质量、服务速度的情况。 |
| 11 |  | 邻里场景舱 | 邻里场景集成邻里活动、邻里公约、邻里积分、邻里帮等应用，呈现开展活动次数、高频活动榜单、公约签订人数、积分发放兑换情况、邻里热点等内容。 |
| 12 |  | 治理场景舱 | 治理场景数据分析展示中心包含党建引领、公共安全、投诉建议、公共管理等方面。呈现党员、党组织和支部活动相关数据；对重点设备、物联感知设备进行安全监测，当发生异常事件时，事件位置和事件详情可实时在数据分析展示中心中呈现；统计下王宅未来社区居民上报投诉建议等数据形成图表，支持以近7日、近一个月的时间维度，呈现各上报事项内容、处置结果等信息。 |
| 13 |  | 教育场景舱 | 教育应用场景通过多系统数据融合，呈现线下活动、线上课程等服务开展情况。统计呈现教育资源、受教育水平比例、高频线上课程榜单等，呈现近一个月时间维度的服务参与人数变化趋势，呈现最热门的教育服务内容。 |
| 14 |  | 交通场景舱 | 交通场景集成车位车辆管理、行人管理、物流配送等数据内容，依托物联传感、人像识别、车辆抓拍等技术，实现“人、车、地”的实时数据流，统计呈现当日人行、车行等数据信息。 |
| 15 | 省未来社区贯通 | 基础数据对接 | 人房信息基础数据：未来社区中人房基础数据贯通，其中行政区划信息、未来社区基本信息、未来社区小区等信息在人房数据初始化环节由平台统一配置。 |
| 16 |  |  | 社区主体数据：对社区主体信息如党组织数据、群团组织信息、社群、达人、网格信息、业委会信息、物业信息等社区主体进行数据对接贯通。 |
| 17 |  |  | 空间与公共设施数据：对社区内公共空间与公共设施信息如商家店铺、资源设施设备、幼托养老空间等进行数据对接贯通。 |
| 18 |  |  | 业务主题数据:对社区内物业信息、社区事件、社区活动、社区投票等信息数据实现对接贯通。 |
| 19 |  | 运营监测数据贯通 | 运营监测数据贯通: 1、各业务子系统汇聚统计结果数据到数据仓； 2、通过数据仓把运营监测数据上报到在线管理系统。 |
| 20 |  | 应用贯通 | 智慧通行（浙住通）: 通过产权核验确认业主和房屋的关联，核验通过后开通浙住通二维码。通过该二维码的展示，可以快速通过小区门禁，同时业主可将权限授权给家属、租户、访客等。 |
| 21 |  |  | 社区满意度: 预置浙江省未来社区满意度调查问卷，通过浙里办统一认证体系确保问卷调查数据安全保密；社区可通过管理后台查看问卷调查结果。 |
| 22 |  |  | 对接数字社会，使至少10个数字社会应用在居民用户端透出 |
| 23 |  | 物联贯通 | 一般设备对接: 对设备内设备数据进行上报，上报周期以"T+1"的台账方式进行报送 |
| 24 |  |  | 人流数据上报: 通过在未来社区公共服务设施出入口部署人员通道或者人流监测相机等设施来统计出入空间的人流量，人流量数据汇聚在边缘接入平台，由社区智慧服务平台物联引擎（如海康威视CIOT等边缘接入平台）和“浙里未来社区在线”省级人流量信息数据库或省物联引擎对接，可根据业务需求配置数据上报规则，要求具备按小时统计和上报人流量的基本能力。 |
| 25 |  |  | 监控数据贯通: 视频安防系统应支持公共区域监控功能，提供视频预览、回放接口，可获取摄像头视频流URL。 |
| 26 | 未来社区实施验收 | 人房档案建设 | 社区人房数据导入： 1.根据社区/小区基本信息建立社区档案 2.房屋数据校对 3.社区、小区常驻人口基本信息校对 4.人房关系匹配 5.居民人房数据导入 6.社区居民特殊人群（残疾人、独居老人等）建档，支持标签化管理 7.社区党员数据接入 8.社区网格队伍数据接入，包括网格人员、网格区域 9.小区车位数据接入 10.居民车辆数据接入 11.居民人脸数据管理 |
| 27 |  | 操作培训 | 培训内容包括治理端使用培训、服务端使用培训、运营端使用培训，完成相关培训后系统使用人员可熟练掌握数字化平台各项功能点，如活动编辑、活动发布、公告发布、场馆预约、事件处置、应用分发、人脸数据录入、邀请访客、增加成员等； 培训数字化应用包括 未来邻里：邻里积分、邻里社群、线上邻里公约、公告发布 、社区新闻、活动发布、场馆预约、百姓舞台、邻里达人、生活圈 未来教育：一键托育、文化政策 未来健康：健康知识 未来治理：独居老人拜访、党建引领、调查问卷、家庭档案、三务公开、邻里圈、民呼我应 未来服务：社区管家 未来交通：金智行 未来创业：政策发布、政策服务、人才政策解读 未来低碳：邻里淘等 未来社区数字化验收培训，提供包括未来社区验收材料编制、未来社区路演汇报等培训。 |
| 28 |  | 未来社区数字化验收台账 | 1、协助完成未来社区数字化路演汇报材料编制、路演汇报、系统演.示工作 2、编制未来社区数字化验收台账，内容包括： 1）重大应用贯通实施方案 2）验收自查表 3）数字化实施方案 4）路演汇报PPT 5）应用平台操作手册 6）培训计划及记录 7）培训资料 8）物联网设备设计方案 9）物联引擎建设方案 10）数据仓设计方案 11）平台基础支撑能力 12）技术设计说明书 13）接口文档 14）等保文档 15）运行台账 16）安全应急预案 17）应用功能技术文档 18）应用功能实测 19）运维文档 20）运营方案 等验收材料 |
| 二、定制化应用 |  |  |  |
| 1 | 全媒体舆情监测系统 | 舆情监测 | 响应国家舆情管控政策，7*24 小时全网全媒体监测，自身、行业、行业、政策等舆情信息进行实时抓取、实时分析、实时呈现。可针对九大场景中：治理场景、交通场景、一老一小场景、邻里场景等进行关于未来社区治理的互联网信息运用 |
| 2 |  | 舆情预警 | 采取7*24小时舆情预警，以多种舆情类型、方式为业主开展全天候立体化服务。 |
| 3 |  | 舆情分析 | 通过舆情数据分析，做好舆情汇总，动态跟踪，研判建议。对辖区内的网络全量舆情信息进行未来社区建设相关分析，可计算出居民幸福感指数等，作为未来社区打造亮点之一 |

（三）武义下王宅未来社区数字化建设项目（数字化硬件设备及施工）

| 数字化硬件设备及施工 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实施大类 | 实施小类 | 功能描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 硬件 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 实时动态掌控场所消防安全状况，及时接收烟感故障报警通知并进行处理，实时通报火情并实现最早控制，全面解决住所消防的监督难点问题。 符合国标《GB 4715-2005 点型感烟火灾探测器》；探测原理：光电探测；防护能力：防护等级IP30；外壳：阻燃树脂，消防要求使用阻燃材料；蜂鸣器：1个，声压≥80dB（3米A计权）；按键：≥1个， 指示灯：≥1个；保护面积：60㎡～100㎡；电池：CR17450（锂电池），DC3V，电池容量2400mA，待机三年以上；通讯方式：Cat.1；工作温度：-10℃～+50℃；相对湿度：≤95%RH；执行标准：GB20517-2006；有《中国消防产品质量认证》和《产品责任险》 | 5 | 个 |
| 2 | 硬件 | 地磁车辆检测器 | 通过安装地磁监测路面车位空闲状态，配套城市停车综合管理平台实现城市车位引导、无感计费等功能 外壳结构：双层可拆卸外壳，内胆为震动摩擦一体封装焊接 通信技术：LTE CAT1 检测准确率：99% 检测算法：地磁+雷达双模检测 安装方式：地埋式 供电方式：内置3.6V-38AH大容量锂电池 工作频段：LTE FDD：Band1、Band3、Band5、Band8；TD-LTE：Band34、Band38、Band39、Band40、Band41 发射功率：23dBm±2.7dBm 接收灵敏度：-98dBm 检测反应时间：平均10S内 自动对时精度：误差<15秒 支持通信协议：TCP、UDP、MQTT、FTP/FTPS、HTTP/HTTPS、LWM2M、Coap 支持平台：联通格物DMP平台 传输距离：运营商基站覆盖范围 探测高度：距离0-2米工作正常 水下覆盖通讯：覆盖水深30CM下正常工作 水平检测范围：0.5米 本地存储：通讯中断后可存储 32 条的数据 自学习：设备具有自学习功能，无需人为参与设备可以自主完成初始化、传感器自主复位、自主适应磁场变化，天气晴好状况下，车辆进出5次，地磁可自动重置成功，免人为激活和重置。 心跳间隔：12小时1次 防护等级：IP68 工作温度：-40℃~+85℃ 产品尺寸：Ф106*98mm 产品重量;550g 抗压:30吨 抗干扰:符合GB/T 17626.3-2016、GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.8-2006\GB/T 9254-2008; 上报信息:车位状态、电量、信号强度、PCI、时间等 自动复位:检测到故障时能实现设备自动复位（看门狗） | 10 | 个 |
| 3 | 硬件 | 客流分析摄像头 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI智能人员统计半球型网络摄像机 AI智能人员检测半球型摄像机内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、区域关注度、人员密度等功能的准确统计 支持3种智能切换：倾斜客流、人员密度、人数统计 人数统计：支持同时运行人员统计、区域关注度、在离岗检测、热度图功能，除热度图为1个识别区域外，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标 倾斜客流：基于行人轨迹分析，统计指定场景内目标人员进入和离开的情况，至多支持3个识别区域 人员密度：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75° 宽动态: 120 dB 焦距＆视场角: 2.8 mm：水平视场角：98.4°，垂直视场角：53.2°，对角视场角：115.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 普通监控：最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） Wi-Fi: Wi-Fi协议: IEEE802.11b，802.11g，802.11n 频率范围: 2.4~2.4835 GHz 信道带宽: 20/40 MHz 调制方式: 802.11b: CCK，QPSK，BPSK；802.11g/n：OFDM 传输速率: 最远50 m（空旷环境下） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 接口类型: 外甩线 产品尺寸: Ø121.4 × 92.2 mm 包装尺寸: 153 × 152 × 142 mm 设备重量: 505 g 带包装重量: 740 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.81 A，最大功耗：9.7 W 供电方式 DC：12 V ± 20% 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67 | 1 | 个 |
| 4 | 硬件 | 浙住通通行设备 | - 便携式安装可立柱，可上墙，上闸机；2. 采用非接触式测温模块，1米内快速测人体温度筛查高烧人员，检测精度达到0.5℃；，支持屏幕上显示测量温度，对超出温度阈值人员即时告警，并予以记录； 支持体温人员数据上报相关部门，保留接口； 设备支持工作模式，人脸识别门禁+体温检测； 精致时尚外观、工业质感设计； 200万高清极致画质，清晰捕捉每一个细节特征； 采用深度学习智能人脸识别技术，99.99%金融支付级精准识别，实现秒级开门，无感通行； 支持离线30000张人脸底库 1.5米远距离人脸识别，无缝接入浙住通，实现人房数据上报 - 2.配置：内存512MB；ROM：4GB； - 3.支持墙面、闸机、立柱等多种安装方式，材质金属+玻璃，颜色：深灰色 - 4.触摸屏：8英寸IPS，分辨率：1280*800 - 5.前置使用RGB+红外双目摄像头方案，支持宽动态 - 识别距离：0.3-1.5米，参数：200万高清像素 - 6.白色补光灯：白色LED灯圈，暗光启动补光 - 红外补光灯：辅助红外摄像头进行活体检测 - 7.传感器类型：阵列式红外温度传感器 - 测温范围：32~43℃ - 测温精度：±0.5℃（典型环境温度16℃~35℃） - 测温距离：0.5-1m - 8.扫码参数：识别模式：主动识读 - 识别精度：≥8mil - 识别速度：识别速度＜100ms，扫描间隔2s - 读取距离：最远读取距离不小于10cm - 扫码反馈：蜂鸣提示 - 9.内置IC卡读卡器 | 1 | 个 |
| 5 | 硬件 | 智能边缘计算盒 | 算法功能如下： 重点人员:黑名单、白名单、陌生人、活体、人员聚类、人员徘徊 人体分析:检测抓拍、属性分析 违规行为:行人闯入、翻越围栏、人员离岗、人群过密、抽烟、 打电话、未穿戴工装、未佩戴安全帽、睡岗、打架斗殴、老人跌倒、垃圾监测 异常状态:烟火检测、消防通道占用 违规作业:灭火器检测、静电释放时长检测 机动车:车牌告警(大陆、台湾)、属性分析 非机动车:检测抓拍、属性分析、非机动车闯入（电瓶车进入单元楼、电瓶车进电梯） 告警档案:新增告警/销警机制，以档案形式记录从告警开始到消除 的完整生命周期数据 | 1 | 16路/台 |
| 6 | 安装实施 |  | 包括烟感监测、客流分析摄像头、浙住通等设备安装、系统调试 | 1 | 项 |

（四）武义下王宅未来社区数字化建设项目（数据安全）

| 武义下王宅未来社区数字化平台建设（数据安全） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块 名称 | 建设功能 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数据安全建设 | 等保 | 网络按照等保二级要求进行部署(三年二次） | 项 | 1 |
| 2 |  | 渗透测试、代码审计 | 渗透测试：对信息系统进行模拟黑客攻击的测试服务，发现信息系统可能存在的问题，评估系统整体的安全性。 代码审计：代码审计是对信息系统应用层源代码进行安全检测，发现代码中可能存在的缺陷，避免被攻击者利用。 | 项 | 1 |
| 3 |  | 信创适配 | 系统根据本地信创云要求进行信创适配改造，保障数据安全 | 项 | 1 |

（五）武义下王宅未来社区数字化建设项目（系统运行监测）

| 系统运行监测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块名称 | 建设 功能 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 系统运行监测（三年运维） | 系统运行维护 | 包括系统日常的监控维护、应用系统升级更新、故障恢复、故障分析和处理、系统备份工作； 1. 数据库的状态，查看数据库的空间情况，性能情况，系统异常记录。 2. 应用系统的运行状况，是否可访问，各项服务是否运转，系统性能状况，应用系统的日志等。 3. 应用服务器的运行情况，查看运行日志。 4. 各系统间的集成联通状况。 5. 数据交换、报送程序是否运转，查看运行日志。 6. 系统备份情况，是否自动备份。 | 3年 |  |

## 五、技术、服务、供货与集成要求说明：

- 1.软件总说明

（1）本项目建设内容及服务清单中所列示的内容仅对服务系统平台的性能和应达到的质量标准作进一步的说明作用，投标人可以根据各自的方案提供合理方案及产品材料。

（2）本次采购的软件，招标人要求投标人提供的产品（服务平台）不低于以上主要技术指标的，投标人必须对其他的集成与技术差异提供说明。

（3）信创适配：本项目建设的未来社区数字化平台需满足信创适配要求。

- 2．实施期限及要求：

▲投标人须提供省未来社区平台贯通的对接承诺函，且在项目中标后7天内完成对接测试；若中标人在中标后7天内无法完成对接的，每延期一天从后续合同款中扣除4000元，超过一个月未完成对接的，采购人有权终止合同。（省未来社区平台贯通实现未来社区重大应用贯通，贯通需满足“浙里未来社区在线”贯通要求，实现基础数据对接、运营监测数据贯通、应用贯通、物联贯通和数字社会对接）

（1）实施期限：供应商在签订合同后2个月内完成系统开发、上线，并进入试运行期（至少1个月）；试运行期满系统正常，通过验收后进入质保期。

（2）本项目为交钥匙工程，采购人不再另行支付其它任何运输、安装、调试、检测等所需的费用。

- 3.对实施人员要求

（1）项目负责人、技术负责人要求

投标人应配备经验丰富的项目负责人、技术负责人承担本项目工作。项目负责人、技术负责人需具备软件项目管理、软件开发的相关证书，在本专业领域工作3年以上，具有丰富的未来社区实施管理经验。并出具该项目负责人、技术负责人在投标人单位的社保关系证明和相关证书。

（2）项目团队要求

投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，项目团队人员配置科学合理、分工明确，至少应包括产品经理，开发人员、质量控制人员、测试人员等角色。

投标人必须针对上述团队要求列出详细人员计划，包括人员姓名、简历、资质证书和在本项目中的职责分工，团队成员具有丰富的未来社区项目开发实施经验。应明确项目负责人和技术负责人在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，并明确项目负责人和技术负责人调动相关资源的权力，以确保项目顺利实施。

4.安装说明

（1）供货安装地点：由采购人指定。

（2）中标人应主动配合采购人进行施工前的准备工作。

（3）中标人应提供安装计划给采购人认可。写明详细的项目时间安排，明确完成时间及质保期内的完善、维修、保养服务措施等。

（4）在得到采购人的认可后，中标人应组织力量认真进行安装，并保证质量达到相关标准。在安装过程中，一经发现质量问题应及时拆除和重新安装，直到符合相关标准，由中标人承担拆除和重新施工的费用。

5.售后服务要求

（1）质保期：本次采购项目整体质保期不少于1年（自最终验收合格次日起计算）。

（2）质保期内出现故障问题，一般问题4小时内解决；特殊情况不超过24小时；故障排除后供应商应出具书面故障诊断报告备案。出现故障后，供应商如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用全部由供应商承担。

（3）售后服务要求响应时间：提供7×24小时电话技术咨询支持，包括且不限于系统升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询、硬件维保等。

6.须注意的其他事项：

（1）供应商需文明安装，保证安全，如在安装过程中发生事故，一切责任由供应商承担。

（2）安装期间，供应商应妥善保管各种材料和器材，如有被盗和其它损失的，采购人不承担任何责任。

（3）在安装过程中如对采购人的设施设备造成损坏的，供应商须负责赔偿或免费修复。

### 六、付款方式：

合同生效并具备实施条件后7个工作日内支付合同价款的40%作为预付款；项目完成并正式运行后支付剩余所有款项。

- 第四章  评标办法及评分标准

一、采用　综合评分法　。即在符合招标文件要求的前提下，择定最高得分者为第一中标候选人，即预中标人。

二、 合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

三、评分办法

（一）满分为100分。总得分=商务技术分（70分）+报价分（30分）；

（二）技术得分=技术评分，技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（三）报价评分将在有效投标人范围内进行，最高得30分，小数点后保留2位小数。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

报价分=(评标基准价／投标报价)×30，计算结果保留2位小数。

在报价评审时对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业,须按供应商须知前附表要求提供相关材料，未提供或提供不全均不给予价格扣除）的投标报价给予20%的扣除，以扣除后的价格作为评标价，计算公式如下。

报价分=(评标基准价／(投标报价*80%))×30。

（四）商务技术分评分细则（70分）

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |  | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 投标人具有系统集成服务能力体系认证、信息安全系统运维资质、数据安全能力成熟度证书、信息系统建设和服务能力证书，每个证书得1分，最高得4分。 （提供有效期内的相关证书扫描件，不提供不得分） |  | 0-4 （客观分） |
| 2 | 项目业绩 | 投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的同类型项目业绩，每个业绩得1分，最高得3分。 （提供相关业绩合同扫描件，不提供不得分） |  | 0-3 （客观分） |
| 3 | 对本项目的理解和认识 | 根据投标人针对本项目建设需求的阐述情况是否准确到位进行打分。包括但不限于项目的建设目标、建设原则、建设要求、建设内容等。 |  | 0-3 |
| 4 | 项目现状分析 | 根据投标人针对下王宅社区现状分析是否到位，提供的解决方案是否有效进行打分。 |  | 0-3 |
| 5 | 项目重点难点分析 | 根据投标人针对本项目的重点难点进行分析，对本项目开展可能面临的技术困难与风险基本判读，并提出相应的解决方案是否可行、有效进行打分。 |  | 0-3 |
| 6 | 数字化平台方案 | 项目总体思路 | 根据投标人提供的针对本项目总体设计方案描述是否清晰、全面进行打分。包括但不限于系统架构、技术路线、部署方式等。 | 0-3 |
| 7 |  | 数字底座 | 根据投标人针对数字底座的县级基础数据仓、物联网使能平台方案的全面性及符合性等进行打分。 | 0-3 |
| 8 |  | 贯通枢纽中心 | 根据投标人针对贯通枢纽中心的基础数据的贯通、同步、分析、回流系统，物联贯通系统，应用贯通系统方案的全面性及符合性等进行打分。 | 0-3 |
| 9 |  | 应用服务中心 | 根据投标人针对应用服务中心的重点解决方案场景、生态与应用管理、开发者后台方案的全面性及符合性等进行打分。 | 0-3 |
| 10 |  | 服务运营中心 | 根据投标人针对服务运营中心的APP/小程序自动生成工具、应用低代码配置工具、数据源连接工具、可视化配置工具、场景配置工具、物联网配置工具方案的全面性及符合性等进行打分。 | 0-3 |
| 11 |  | 三端入口建设 | 根据投标人针对三端入口建设的治理端、运营端、服务端方案的全面性及符合性等进行打分。 | 0-3 |
| 12 |  | 未来社区在线监测系统 | 根据投标人针对未来社区在线监测系统的指标数据采集架构、未来社区创建监管、未来社区运营监测、运营基础数据上报、浙里未来社区在线对接方案的全面性及符合性等进行打分。 | 0-3 |
| 13 |  | 场景应用 | 根据投标人针对场景应用的邻里交往、社区治理、生活一张图、智慧通行（浙住通）、一老一小方案的全面性及符合性等进行打分。 | 0-3 |
| 14 | 组网能力 | 投标人具有基础电信运营许可证的得2分或投标人非电信运营商但能提供证明其有组网能力证明的得2分，其余不得分。（提供相关许可证或证明，不提供不得分） |  | 0-2 （客观分） |
| 15 | 组织实施方案 | 根据投标人针对本项目阐述组织部署、项目实施方案、实施进度工期、明确的产品质量保障措施及承诺等进行打分。 |  | 0-2 |
| 16 | 系统演.示（此演.示为非成品演.示） | 系统具体演.示功能如下：采用真实应用系统演.示，使用PPT、截图、动画、静态页面、office软件等非真实应用系统方式进行演.示的不得分，演.示时间总时长不超过20分钟，根据演.示内容的全面性、符合性等进行打分。 一、场景应用演.示： 1、治理驾驶舱（0-1分） 需包含综合态势、邻里场景、治理场景、交通场景、服务场景、一老一小模块，需支持展示未来社区各场景的落位情况。2、智慧通行（浙住通）功能（0-1分） 需支持业主授权访客、业主通行、人房核验。 3、邻里交往功能（0-1分） 需支持圈子、活动、动态、置换等功能。 4、生活一张图（0-1分） 后台管理系统支持添加或导入社区服务、配套、设施等点位等信息。居民可查看就近的生活服务配套设施。 二、数字化平台基础能力演.示： 1、服务运营中心（0-2分） 需支持居民服务端装配，治理端可视化配置，数据与CIM建模动态交互，项目空间及分支版本管理，统一入口管理项目三端配置能力。 2、可视化配置功能（0-2分） 需支持画布编辑能力，组件布局能力，图层管理能力，主题管理能力。 3、场景配置工具功能（0-2分） 需支持项目配置能力，业务大屏配置能力，空间点位管理能力。 4、应用服务中心（0-1分） 需支持应用管理后台对全域数字生态厂商入驻管理，应用上架审核。 5、物联自动贯通功能（0-1分） 支持系统集成SDK能力，相关物联子系统数据动态、自动化上报功能。 6、全域未来社区在线监测功能（0-3分） 需支持一图总览驾驶舱，社区运营，场景运营，运营评价，数据监测。 （演.示U盘须在2024年7月8日17:00前递交（寄达或送达）至浙江日晟信息咨询有限公司，逾期不予接受，邮寄方式见附件信息） |  | 0-15 |
| 17 | 售后服务 | 根据投标人针对本项目制定的售后服务方案内容是否全面、可行进行打分。包括但不限于售后人员配置、响应速度情况、技术培训方案、培训课程内容、培训时间安排等。 |  | 0-3 |
| 18 | 人员配备 | 投标人拟派项目经理具有软件测试工程师、高级软件工程师、数据库管理工程师、系统集成项目管理工程师证书的，每个证书得1分，最高得4分。 （提供项目经理相关证书扫描件及本单位为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保清单，不提供或提供不全的不得分） |  | 0-4 （客观分） |
| 19 |  | 投标人拟派技术负责人（非项目经理）具有高级网络工程师、数据库工程师、高级软件工程师、注册信息安全工程师认证的，每个证书得1分，最高得4分。 （提供技术负责人相关证书扫描件及本单位为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保清单，不提供或提供不全的不得分） |  | 0-4 （客观分） |

- 第五章  武义县政府采购合同（通用条款）

（本合同仅供参考，当事方可根据项目实际在协商一致的基础上对相关条款进行补充或修改）

甲方（采购人）：                            签订日期：         年    月    日

乙方（中标人）：                          签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及武义县下王宅未来社区数字化建设项目（第二次）（项目编号：ZJRS2024-CG134-02）采购文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、采购项目

| 产品（或服务）名称 | 产品（或服务）内容 | 数量（或服务期限） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： |  |  |  |  |

二、产品（或服务）要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务要求内容填写）

三、产品（或服务）质量要求

1、*********

2、*********

3、*********

..............................

（以上按采购文件采购需求中对应的服务质量内容填写）

四、项目验收

项目由甲方单位组织验收。

五、付款方式

（按采购文件规定付款方式填写）

六、产品数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（或服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（或服务）的价格为相应中标产品（或服务）的价格。

七、售后服务

具体售后服务条款参照文件及乙方文件中的售后服务承诺。

八、违约责任

1、甲方无正当理由拒收产品（或服务），由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未能在合同规定期限内验收完毕的，每超过一天，付合同价的 0.5 %的违约金给乙方。

3、乙方不能交付产品（或服务），乙方向甲方支付合同款总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付产品（或服务）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期部分产品（或服务）货款的0.5%的滞纳金，如乙方逾期15天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。合同解除后7日内，乙方需将甲方已支付的款项全额退还甲方，并赔偿甲方合同总价的5%违约金。

九、其他约定事项

十、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可选择武义县人民法院起诉。

十一、其它

1、本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，甲乙双方各执两份，采购办备案一份，代理机构存档一份。

| 甲 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 或项目经办人（签字）： 电话： 邮政编码：321200 | 乙 方 单位名称（盖章）： 单位地址： 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： 电话： 开户银行（必填）： 账号（必填）： 邮政编码： |
| --- | --- |
| 见证方（盖章）：浙江日晟信息咨询有限公司 经办人（签字）： 时 间： 年 月 日 |  |

- 第六章  应提交的有关格式范例

- 一、封面格式

- 资格文件或商务技术文件或报价文件

- 项目名称：

- 项目编号：

- 投标单位：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日期：       年     月     日

二、评分索引表

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | …（请按技术评分标准填写） |  |  |  |
| 2 | … | … |  |  |  |
| 3 | … | … |  |  |  |
| 4 | … | … |  |  |  |
| 5 | … | … |  |  |  |
| 6 | … | … |  |  |  |
| 7 | … | … |  |  |  |
| 8 | … | … |  |  |  |

备注：该表格仅为方便评标之用，表格放置在技术文件目录的前页，以方便评标委员会进行评审。

三、授权委托书（格式）

致：浙江日晟信息咨询有限公司

我   (姓名)　 （职务：     身份证号码） 系        (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工   (姓名)  　 （职务：    身份证号码：     ）以我方的名义参加贵中心组织的       　(招标项目)        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人和被授权人身份证扫描件。

投标人：           　　　 (盖章)

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月   日

### 四、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式）

（采购单位）、（代理机构）：

我方参与武义县下王宅未来社区数字化建设项目（第二次）【项目编号：ZJRS2024-CG134-02】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人：    （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

五、投标函（格式）

致：浙江日晟信息咨询有限公司

根据贵方 武义县下王宅未来社区数字化建设项目（第二次）的招标文件（项目编号：ZJRS2024-CG134-02）有关要求，    　　（投标人全称）       授权     （委托代理人姓名）   为全权代表，参加贵方组织的招标采购活动，并进行投标。为此：

1、我方已详细研读了全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件等，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及招标文件中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4、我方严格按照招标文件的规定报价，并提供招标文件规定的全部投标文件。

5、如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

7、我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

投标人名称：             （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年       月       日

六、开标一览表（格式）

项目名称：武义县下王宅未来社区数字化建设项目（第二次）

项目编号：ZJRS2024-CG134-02

| 序号 | 标的内容 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 武义县下王宅未来社区数字化建设项目（第二次） | 大写： 元整 小写：¥ 元 |

投标人:   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日期：  年  月   日

七、分项报价表（格式）

| 序号 | 名称 | 参数（按实际情况填写） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人:   （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日期：  年  月   日

- 八、投标承诺书（格式）

我公司已详细阅读了                     项目（项目编号：）招标文件，现参加该项目投标，并就有关事项作出如下承诺：

一、我公司在该项目招投标及合同履约过程中，不会出现以下行为，否则我公司愿意接受该行为被记录为不良行为，并在不良行为记录时限内放弃在武义县公共资源交易中心投标的资格。

（1）已报名但无故放弃投标(开标前已有书面说明并证实的除外)一年内累计3次以上的；

（2）在招标采购过程中，与采购人进行协商谈判的；

（3）投标有效期内撤回其投标文件的；

（4）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（5）不积极配合采购人做好标的验收工作的；

（6）在有关部门的监督检查或考核中被通报批评或处以警告及以上处罚的；

（7）不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱秩序的；

（8）中标后无正当理由放弃中标，或不与采购人签订政府采购合同，或在签订合同时提出附加条件或更改合同实质性内容；

（9）虚假投诉、恶意投诉或未按层级和相关程序逐级质疑、投诉而影响采购工作正常进行或造成不良影响的；

（10）不按照与采购人订立的合同履行义务（包括提供标的、售后服务、技术支持等），严重违反合同规定和廉政合同要求的；

（11）项目负责人不到位，或擅自变换项目负责人，或不认真履行职责造成采购人损失的；

（12）发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，未及时向采购人提供书面报告，因而造成采购人损失的；

（13）与采购人、其他供应商或者采购代理机构相互串通的；

（14）采取不正当手段排挤其他供应商，进行不公平竞争的；

（15）中标后与采购人另行订立背离合同实质内容的协议的；

（16）事先有承诺，而事后违反承诺内容的；

（17）将中标项目转包或违反规定进行分包的；

（18）以他人名义投标或允许他人以自己名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；

（19）为获取自身利益，向采购人及其他有利害关系的单位或个人提供不正当利益的；

（20）擅自变更、中止、终止或解除政府采购合同的；

（21）向有关人员行贿或者提供不正当利益谋取中标的；

（22）在政府采购活动期间，对管理机构、采购人、其他投标人、评标专家、中介机构等政府采购相关机构和人员，采取诋毁、诽谤、胁迫、暴力等不正当手段的；

二、我公司及其他利害关系人如对该项目的中标公示有异议，将在招标文件规定的公示期限内提出符合以下条件的有效质疑，否则我公司愿意接受相关部门不予受理的决定。

1、质疑人须为投标人和其他利害关系人；

2、投诉时，应当递交质疑书，质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑人的名称、地址及有效联系方式；

（2）被质疑人的名称、地址及联系方式；

（3）质疑事项的基本事实；

（4）相关请求及主张；

（5）有效线索和相关证明材料；

（6）质疑人是法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖章；其他组织或者个人质疑的，质疑书必须由其主要负责人或者质疑人本人签字，并附有效身份证明扫描件。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年    月    日

九、商务技术偏离表

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离 | 品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：     年    月    日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（或联合体）参加          （采购单位）的

项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （标的名称），属于 软件和信息技术服务业  （采购文件中明确的所属行业）  ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.        （标的名称），属于                  （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为           （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元 ，属于     （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.…………。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年     月     日

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

注：１、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

２、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

３、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

4、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 十二、快递单格式（演.示U盘）

寄件人： XXX         手机：XXXXXXXXXXX

寄件单位: （不得填写，快递外壳不得显示投标人名称）

寄件地址：XXXXXXXX

收件人：陶女士         手机：13967965955

收件单位: 浙江日晟信息咨询有限公司

收件地址：武义县北岭新区芳华路820-822号

备注：“采购项目名称”，请送至收件人亲收

政府采购金融服务提示：

为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，金华市范围增加线下合作银行三家，具体信息如下：

中国建设银行武义支行   联系人：徐浩

联系电话：17858158909

0579-87622385

金华银行文创支行   联系人：   姜锋

联系电话： 13505792828

0579-82479020

浙商银行金华分行   联系人：   朱晨祥

联系电话： 15857978811

0579-82999581