衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目

（标项一、标项二、标项三）

招标编号：ZLQZ-2405077

（线上电子招投标）

招标文件

采 购 人：浙江省衢州生态环境监测中心

招标代理机构:浙江中兰工程项目管理有限公司

二O二四年五月

### 目 录

- 第一部分 招标公告...........................................................2

- 第二部分 编制和提交投标文件须知.............................................5

- 前 附 表....................................................................6

- 一、总 则....................................................................9

- 二、招标文件................................................................10

- 三、投标文件................................................................11

- 四、投标....................................................................13

- 五、开 标...................................................................14

- 六、评 标...................................................................15

- 七、合同签订及其他..........................................................27

### 第三部分 采购需求.......................................................... 30

### 第四部分 合同主要条款.......................................................33

第五部分 应提交的有关格式范例...............................................38

- 第一部分 招标公告

项目概况

衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测（标项一、标项二、标项三）招标项目的潜在投标人应在“政采云'网上下载获取招标文件，并于2024年6月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：ZLQZ-2405077

2.项目名称：衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项一、标项二、标项三）

3.预算金额：18262400元。（标项一（周边土壤调查和监测分析）：13314400元；标项二（外部质量控制及技术审查）：2598000元；标项三（成果集成）：2350000元。）

4.最高限价（元）：18262400元。（标项一：13314400元，标项二：2598000元，标项三：2350000元。）

标项一：衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项一：周边土壤调查和监测分析）

预算金额:13314400元

采购需求：组织对衢州市136家土壤污染重点监管单位周边开展土壤调查和监测分析。完成资料收集、现场踏勘、人员访谈、污染识别、点位布设、地下水建井、土壤和地下水采样和分析、污染原因分析等工作，出具监测方案和每家企业的监测报告。具体详见 第三部分 采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年9月30日前完成服务内容(其中，2024年完成100家及以上土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查)。服务期满无质量、服务问题视为履约完成。

标项二：衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项二：外部质量控制及技术审查）

预算金额:2598000元

采购需求：组织开展136家土壤污染重点监管单位周边监测方案和报告的专家审核，汇总并反馈专家意见；负责标准样品的购置和质量控制样品的发放，对质控样品的检测结果进行分析判断，并及时反馈不合格的检测项目和检测批次；负责包括建井、采样、制备、流转、保存、分析、数据整理等全流程的质量监督；负责整理质量管理数据，并编制《衢州市土壤污染重点监管单位周边监测外部质量保证与质量报告》。具体详见第三部分采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日前完成服务内容。服务期满无质量、服务问题视为履约完成。

标项三：衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项三：成果集成）

预算金额:2350000元

采购需求：本项目为衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成，包括建立重点监管单位周边土壤特征污染物与优先管控污染物清单、形成衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤空间信息“一张图”，建设重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库，根据浙江省相关文件要求对土壤点位进行筛选并提出省控土壤污染风险监控点的增设建议及清单，编制衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成报告等。具体详见第三部分采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日前完成服务内容。服务期满无质量、服务问题视为履约完成。

备注：本项目共设置三个标项（标项一：周边土壤调查和监测分析；标项二：外部质量控制及技术审查；标项三：成果集成）。为了保证监测的准确性、公平性，周边土壤调查和监测分析与外部质量控制及技术审查需由不同的单位完成，潜在投标人可同时参加三个标项的投标，但标项一和标项二只能中标其中一个标项；评审时按标项顺序进行评审，已推荐为标项一的第一中标候选人，在标项二评审时其投标文件进入评标流程但不再推荐为中标候选人。已推荐标项一或标项二的第一中标候选人，可推荐为标项三的中标候选人。

- 5.本项目接受联合体投标。（注:不接受3家或以上单位组成联合体投标）。

- 二、合格的投标人应具备的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：  /  。

3.未被列入信用中国(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。组成联合体的企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则作资格无效处理。

三、获取招标文件：

1.时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前。

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”），不提供纸制版招标文件；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件。

4.售价：免费提供招标文件。

5.通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的招标文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标：

投标文件截止时间：2024年6月25日09点30分。

投标地点：

（1）电子投标文件：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线提交。

（2）备份电子投标文件：浙江中兰工程项目管理有限公司衢州分公司（浙江省衢州市衢江区港汇广场1号13楼）。 注：以介质存储数据电文形式的备份电子投标文件密封后送至采购代理机构（采用快递形式邮寄的建议在投标截止时间前1天送达），逾期送达或未密封的将被拒收。开标当天送的，在开标截止时间前送至衢州市文化艺术中心与便民服务中心A座五楼(柯城区花园东大道199号）当天电子屏公告的开标厅。

2.开标时间和地点：

开标时间：2024年6月25日09点30分。

开标地点：在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上开启投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。同级政府采购监管管理部门：衢州市财政局，联系人：徐工，联系电话：0570-8757615。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

4.1本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。

4.2政府采购金融服务：鼓励供应商开展政采贷、履约保函等政府采购金融服务，供应商可通过浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）首页的“金融服务”模块进入申请。

5.其他事项：

5.1投标保证金：本项目不需交纳投标保证金。

5.2未按采购公告规定获取采购文件的潜在投标人不得对采购文件提出质疑，其投标将被拒绝。

5.3 在线投标响应（电子投标）说明

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定 加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在

“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程”进行查阅；

3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS 邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.4 信用记录：根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

5.5本项目相关公告（包括招标公告、中标公告及更正公告等）均以浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布的为准。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：浙江省衢州生态环境监测中心

地址： 衢州市柯城区江郎中路2号

联系人：祝先生

联系方式：18167007707

质疑联系人：詹先生

联系电话：18167007077

2.采购代理机构名称：浙江中兰工程项目管理有限公司

地点：衢州市衢江区港汇商务广场1号楼13楼

项目联系人（询问）：张女士

项目联系方式（询问）：0570-3380568

质疑联系人：郑女士

质疑联系方式：0570-3380578

3.同级政府采购监督管理部门

名称：衢州市财政局

地址：衢州市西区三江东路28号

联系人：徐先生

监督投诉电话：0570-8757615 、0570-3027726

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云https://www.zcygov.cn，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目说明 1.项目名称：衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项一、标项二、标项三） 2.预算金额：18262400元。（标项一（周边土壤调查和监测分析）：13314400元；标项二（外部质量控制及技术审查）：2598000元；标项三（成果集成）：2350000元。） 3.最高限价（元）：18262400元。（标项一：13314400元，标项二：2598000元，标项三：2350000元。） 标项一：衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项一：周边土壤调查和监测分析） 预算金额:13314400元 采购需求：组织对衢州市136家土壤污染重点监管单位周边开展土壤调查和监测分析。完成资料收集、现场踏勘、人员访谈、污染识别、点位布设、地下水建井、土壤和地下水采样和分析、污染原因分析等工作，出具监测方案和每家企业的监测报告。具体详见 第三部分 采购需求。 合同履行期限：自合同签订之日起至2025年9月30日前完成服务内容(其中，2024年完成100家及以上土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查)。服务期满无质量、服务问题视为履约完成。 标项二：衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项二：外部质量控制及技术审查） 预算金额:2598000元 采购需求：组织开展136家土壤污染重点监管单位周边监测方案和报告的专家审核，汇总并反馈专家意见；负责标准样品的购置和质量控制样品的发放，对质控样品的检测结果进行分析判断，并及时反馈不合格的检测项目和检测批次；负责包括建井、采样、制备、流转、保存、分析、数据整理等全流程的质量监督；负责整理质量管理数据，并编制《衢州市土壤污染重点监管单位周边监测外部质量保证与质量报告》。具体详见第三部分采购需求。 合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日前完成服务内容。服务期满无质量、服务问题视为履约完成。 标项三：衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项三：成果集成） 预算金额:2350000元 采购需求：本项目为衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成，包括建立重点监管单位周边土壤特征污染物与优先管控污染物清单、形成衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤空间信息“一张图”，建设重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库，根据浙江省相关文件要求对土壤点位进行筛选并提出省控土壤污染风险监控点的增设建议及清单，编制衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成报告等。具体详见第三部分采购需求。 合同履行期限：自合同签订之日起至2025年12月31日前完成服务内容。服务期满无质量、服务问题视为履约完成。 备注：本项目共设置三个标项（标项一：周边土壤调查和监测分析；标项二：外部质量控制及技术审查；标项三：成果集成）。为了保证监测的准确性、公平性，周边土壤调查和监测分析与外部质量控制及技术审查需由不同的单位完成，潜在投标人可同时参加三个标项的投标，但标项一和标项二只能中标其中一个标项；评审时按标项顺序进行评审，已推荐为标项一的第一中标候选人，在标项二评审时其投标文件进入评标流程但不再推荐为中标候选人。已推荐标项一或标项二的第一中标候选人，可推荐为标项三的中标候选人。 |
| 2 | 合同名称：《衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项一：周边土壤调查和监测分析或标项二：外部质量控制及技术审查或标项三：成果集成）合同》 |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务（资信）技术文件”三个部分组成。 |
| 6 | 投标文件的编制：投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 7 | 投标文件的签章：电子签章。注：涉及到联合体投标或分包意向的全部为牵头方签章（联合体协议书、分包意向协议除外）。 |
| 8 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：密封包装后（顺丰快递）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：衢州市衢江区港汇商务广场1号楼13楼，浙江中兰工程项目管理有限公司衢州分公司张孙丽收）。逾期送达或未密封的将被拒收。（采用快递形式邮寄的建议在投标截止时间前1工作日送达）。开标当天送的，在开标截止时间前送至衢州市文化艺术中心与便民服务中心A座五楼(柯城区花园东大道199号）当天电子屏公告的开标厅。 |
| 10 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： ①投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 ②“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： ①投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； ②“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； ③通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）中标结果公示结束后，中标人应按采购人要求的份数免费提供投标文件副本以备存档。 |
| 11 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （4）结束解密后，供应商通过邮件形式将填写完整且经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件第五部分）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：2968996525@qq.com）。 |
| 12 | 上传投标文件截止时间：详见招标公告。 |
| 13 | 上传投标文件地点：详见招标公告。 |
| 14 | 开标时间和地点：详见招标公告。 |
| 15 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |
| 16 | 存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 17 | 潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.ccgp-zhejiang.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 |
| 18 | （1）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《评分办法》。 （2）满足财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监[2022]3号）文件规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 |
| 19 | 中小企业优惠措施 ¨货物类þ服务类¨工程类 中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 采购标的名称：衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项一、标项二、标项三），所属行业：其他未列明行业。 |
| 20 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录（适用于联合投标的项目）。 |
| 21 | 履约担保 根据浙财采监〔2019〕5号文件《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》要求，为切实减轻单位负担，降低制度性交易成本，加快推动单位诚信体系建设，创造良好的营商环境，本项目不要求中标人缴纳履约保证金。中标人应按时保量的完成本项目的招标内容。 |
| 22 | 联合体和分包： （1）本项目接受联合体投标（注:不接受3家或以上单位成联合体投标）。参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。注：以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标，否则作资格无效处理。 （2）对于联合协议约定小微企业服务由小微企业承接的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （3）对于分包意向协议约定小微企业服务由小微企业承接的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |

- 一、总 则

（一）项目说明

1.项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

2.采购单位浙江省衢州生态环境监测中心为本项目的采购人（合同中的甲方），浙江中兰工程项目管理有限公司为招标代理机构，衢州市财政局为同级政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

3.投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

4.投标人须对所投服务、方案、技术等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

（二）采购方式

公开招标。

（三）定义

1.合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

2.内容：见招标文件第三部分“采购需求”。

（四）联合体投标

本项目接受联合体投标（注:不接受3家或以上单位组成联合体投标）。参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当在投标文件中提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

注：以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标，组成联合体的企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则作资格无效处理。

（五）投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

本项目代理服务费以标项按计价格[2002]1980号文的规定按费率向中标人收取（不足伍仟按伍仟元计取）。

以上费用在领取中标通知书时由中标人一次性向招标代理机构付清。

（六）特别说明

1.多家供应商参加投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报政府采购监管处查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

（二）招标文件的澄清

1、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，向采购人和采购代理机构提出质疑。

2、投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

（三）招标文件的修改

1.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

2.若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

（四）投标报价

1.报价

投标报价是履行合同的最终价格，以人民币为结算货币，应包括技术工作费、交通费、人员费、仪器设备采购和使用费、食宿、差旅、车辆、保险、福利、利润、税金、验收、技术服务、文档资料费及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

有关本项目所需的一切费用均计入报价。投标人应根据《开标一览表》填写相关内容。《开标一览表》是报价的唯一载体。

2.其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

3.投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

4.投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5.其他注意事项：

投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并上报监管部门。

6.中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件

（一）投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

（二）投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务（资信）技术文件。

1.投标人的资格文件至少应包括以下内容：

1.1基本资格条件审查材料：

【即证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件的有关资格证明文件。】包括：

（1）营业执照(或事业法人登记证书)扫描件；

（2）具有完善的财务制度的承诺函；

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（7）投标人没有失信记录承诺函；

（8）联合体协议书（如有）。

（9）投标人认为需要提供的其他材料。

1.2根据招标公告要求，证明投标人具备资格所必须提交的资料（如有要求时提供）。

上述资格条件审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.投标人的商务（资信）技术文件至少应包括以下内容：

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

（2）法定代表人及委托代理人的身份证；

# （3）分包意向协议（如有分包）；

（4）经验案例；

（5）服务团队；

# （6）商务条款偏离表；

（7）项目需求理解、实施方案等投标人可根据采购需求、评分项并结合自身情况编写；

（8）投标人认为需要提供的其他材料。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是扫描件（复印件）的，须加盖电子公章。

3.投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有）。

（三）投标有效期

1.投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

2.在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

（四）投标保证金

无。

（五）投标文件编制

5.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

5.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务（资信）技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

5.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

5.4《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5.5《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

5.6投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

### （六）投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：见《前附表》；

6.2《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

### （七）投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见《前附表》；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据

电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见《前附表》。

- 四、投标

### （一）投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

### （二）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

### （三）投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

### （四）投标文件的备选方案

4.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、开 标

### （一）开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，通过邮件形式发送各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标人的商务（资信）技术文件进入符合性审查、商务（资信）技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务（资信）技术的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务（资信）技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过发送邮件形式公布符合性审查、商务（资信）技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务（资信）技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务（资信）技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务（资信）技术评审有效投标人的《报价文件》，通过发送邮件形式公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过发送邮件形式签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或中标人名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## （四）投标人资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

4.2投标人提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

4.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的投标，组成联合体的企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系，否则作资格无效处理。

- 六、评 标

### （一）评审工作的组织

1.1采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

2.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员可以由采购人代表和评审专家组成，如评标委员有采购代表的，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

### （三）评标委员会的职责

3.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务（资信）技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

4.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

4.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### （五）评审意见的争议处理

5.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

6.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 7.1 评审前准备

7.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

7.1.2由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 7.2投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务（资信）技术、服务等实质性要求。

7.2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合招标文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 7.3 投标文件的澄清、说明或补正

7.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

7.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 7.4 投标文件的错误修正

7.4.1《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，进行计算并修改；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.2对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

8.1商务（资信）技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

## （1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

8.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本招标文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本招标文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照招标文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的；

（4）《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（5）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（6）投标报价超过采购预算价（或最高限价）的；

（7）仅提交“备份投标文件”的；

（8）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（9）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（10）不响应或擅自改变本招标文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（12）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

9.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章第七款。

9.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）供应商排序及推荐中标（成交）候选供应商

评标委员会根据以下规定确定供应商排名并推荐中标（成交）候选供应商。

11.1评标委员会根据各投标人的综合得分（商务（资信）技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序，推荐1名中标候选人。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按商务（资信）技术得分从高到低确定排名；

（3）综合得分、投标报价和商务（资信）技术得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

11.2根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为中标（成交）候选供应商。

### （十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标办法

1.本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务（资信）技术90分，价格分10分。

2.商务（资信）技术评标细则（90分）

标项一：周边土壤调查和监测分析

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经验案例 | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目业绩，每提供一个项目业绩得0.2分，本项最高为1分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。（1）是否属于类似业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定（如合同不能反映类似项目特征，可另外补充其它证明材料，不能充分证明得分条件的业绩不得分）；（2）提供合同扫描件编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，若合同不能体现项目特性或项目实施内容的可补充项目业主盖章的证明材料。以上证明材料提供原件扫描件编入商务（资信）技术文件中，否则不得分。】 | 1分 |
| 2 | 服务能力 | 1.投标人具有有效的中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS）得2分。 2.投标人具有有效的有国家级计量监督管理部门颁发的计量认证证书（CMA）的得2分；具有省级计量监督管理部门颁发的计量认证证书（CMA）的得1分；本项最高得2分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。需提供相关有效证书的扫描件编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，否则不得分。】 | 4分 |
| 3 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案是否完善、响应迅速、可行性强等内容进行打分：售后服务方案完善、售后方案合理，接到采购人通知（电话、电传等）后2小时内现场响应得2分，每减少1小时加1分，最高得1分；每增加1小时扣1分，扣完为止。 | 3分 |
| 4 | 需求理解 | 根据投标人对项目重要性的理解程度，对相关政策、标准及规范的熟悉程度进行打分：对本项目的重要性及相关政策、标准和规范总体理解到位，科学，合理的3.1-5分；对本项目的重要性及相关政策、标准和规范总体理解基本到位的2.1-3分；对本项目的重要性及相关政策、标准和规范总体理解欠缺的0.1-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 5 | 重点及难点的分析及解决方案 | 根据投标人对项目重点及难点的分析情况，针对项目重点及难点提出的解决方案进行打分：对重点、难点问题分析准确并能提出合理的解决方案的得3.1-5分；对重点、难点问题分析较准确，提出的解决方案基本合理的得2.1-3分；对重点、难点问题分析不够准确，提出的解决方案不太合理的得0.1-2分；未提供不得分。 | 5分 |
| 6 | 项目总体工作方案 | 根据投标人提供的项目监测方案与项目需求的符合程度进行打分：方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求要求的得3.1-5分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求要求的得2.1-3分；方案内容完整性和详细性一般，可行性一般的得0.1-2分（含）；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的特征污染物分析和检测指标确定的方案符合程度进行打分；对企业的特征污染物分析和检测指标确定方案合理的得3.1-5分；对企业的特征污染物分析和检测指标确定方案基本合理的得2.1-3分；对企业的特征污染物分析和检测指标确定方案欠缺的得0.1-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的点位布设方案与国家和地方相关技术规范和指南的符合程度进行打分；点位布设方案与国家、地方相关技术规范和指南符合并包含实例分析的得3.1-5分；点位布设方案与国家、地方相关技术规范和指南基本符合的得2.1-3分；点位布设方案与国家、地方相关技术规范和指南符合欠缺的得0.1-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的样品采集和运输方案与项目需求的符合程度进行打分：样品采集和运输方案科学详实有效的、保存和运输条件、样品流转安排、满足测试时限要求的3.1-5分；样品采集和运输方案基本合理但欠佳的2.1-3分；样品采集和运输方案存在明显缺陷的0.1-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人对本项目的样品分析流程、检测分析方法的适用性进行打分：样品分析方案符合相关技术规范要求、安排合理的3.1-5分；样品分析方案基本合理但欠佳的2.1-3分；样品分析方案明显缺陷的0.1-2分；未提供不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的记录方案、数据审核与提交方案与项目需求的符合程度进行打分：对原始记录管理和报送、数据审核等措施科学详实有效的4.1-5分；对原始记录管理和报送、数据审核等措施基本合理但欠佳的2.1-4分；对原始记录管理和报送、数据审核等措施存在明显缺陷的0.1-2分；未提供不得分。 | 5分 |
| 7 | 服务团队 | 项目负责人具有环境类相关专业正高级职称的得2分，高级职称的得1分。该项得分不累加，最高得2分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。以上人员的相关证书（有效证明）扫描件及近3个月的社保证明材料编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，否则不得分。】 | 2分 |
|  |  | 项目团队人员（项目负责人除外）不少于12人，其中： 1.具有环境类相关专业正高级职称的每人得2分，本项最高得6分。 2.具有环境类相关专业高级职称的每人得1分，最高得3分。 3.具有环境类相关专业中级职称的每人得0.5分，最高得3分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。每人只计算一次得分，按具有的最高职称计算得分。以上人员的相关证书（有效证明）扫描件及近3个月的社保证明材料编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，否则不得分。】 | 12分 |
| 8 | 实验室情况 | 根据投标人拟投入实验室情况进行打分： 1.根据供应商拟投入实验室的监测能力范围与项目需求的符合程度。 GB15618-2018和GB3660-2018中的检测项目95%及以上通过CMA认证得5分； 90%及以上项目通过CMA认证得4分； 85%及以上项目通过CMA认证得3分； 80%及以上项目通过CMA认证得2分； 75%及以上项目通过CMA认证得1分； 小于75%项目通过CMA认证得0分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。需提供相关证明材料扫描件编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，未提供不得分。】 2.具有气相色谱/质谱联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、液相色谱-质谱仪、电感耦合等离子质谱仪、高分辨气相色谱-高分辨双聚焦磁式质谱仪等检测设备得3分。上述检测设备少一种扣1分，扣完为止。上述检测设备每多配备1台，加0.5分，最高得2分，本项最高得5分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。上述仪器以有效期内的检定证书或量值溯源材料为准，提供相关材料扫描件编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章。】 | 10分 |
| 9 | 工作进度计划 | 根据投标人提供的本项目的服务工作的安排、流程等方面是否科学、合理、完整、具体、可行，是否满足项目要求进行打分：各项工作安排进度合理，符合国家及省市要求，明确项目执行进度，控制措施科学合理、有效的3.1-5分；进度方案欠佳但基本合理的2.1-3分；进度方案存在明显缺陷的0.1-2分；未提供不得分。 | 5分 |
| 10 | 质量保障措施 | 根据投标人提供的质量保障措施的明确性、科学合理、可操作性进行打分：质量控制工作措施科学合理，符合本项目质量保证与质量控制技术规定，措施科学详实有效的3.1-5分；措施基本合理但欠佳的2.1-3分；措施存在明显缺陷的0.1-2分；未提供不得分。 | 5分 |
| 11 | 保密措施 | 根据供应商提供的保密措施的明确性、科学合理、可操作性进行打分：项目数据、资料等保密等措施科学详实有效的1.1-2分；措施存在明显缺陷的0.1-1分；未提供不得分。 | 2分 |
| 12 | 安全措施 | 根据供应商提供的安全保障措施的明确性、科学合理、可操作性进行打分:安全保障措施、现场应急措施完善、科学合理的 2.1-3分；安全保障措施、现场应急措施欠佳的0.1-2分；未提供不得分。 | 3分 |
| 13 | 其他合理化 建议 | 根据供应商提供的其他合理化建议的科学性、合理性进行打分。针对项目的现状、特点等问题提出有效建议或措施的每项得1分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 合计 |  | 90分 |

标项二：外部质量控制及技术审查

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经验案例 | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目业绩，每提供一个项目业绩得0.2分，本项最高为1分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。（1）是否属于类似业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定（如合同不能反映类似项目特征，可另外补充其它证明材料，不能充分证明得分条件的业绩不得分）；（2）提供合同扫描件编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，若合同不能体现项目特性或项目实施内容的可补充项目业主盖章的证明材料。以上证明材料提供原件扫描件编入商务（资信）技术文件中，否则不得分。】 | 1分 |
| 2 | 服务团队 | 项目负责人具有环境类相关专业正高级职称的得4分，高级职称的得2分。该项得分不累加，最高得4分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。以上人员的相关证书（有效证明）扫描件及近3个月的社保证明材料编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，否则不得分。】 | 16分 |
|  |  | 1.项目团队人员（项目负责人除外）不少于12人，其中： （1）具有环境类相关专业正高级职称的每人得2分，本项最高得4分。 （2）具有环境类相关专业高级职称的每人得1分，最高得3分。 （3）具有环境类相关专业中级职称的每人得0.5分，最高得2分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。每人只计算一次得分，按具有的最高职称计算得分。以上人员的相关证书（有效证明）扫描件及近3个月的社保证明材料编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，否则不得分。】 2.项目组成员参与过国家土壤详查工作且获得过市级及以上表彰的，其中省部级得3分，市厅级得2分。该项得分不累加，最高得3分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。提供相应的证明文件扫描件编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，未按要求提供的或未响应不得分。】 |  |
| 3 | 需求分析 | 根据投标人对项目分析的正确性、透彻性等进行综合评审:对项目目标理解透彻、定位分析清晰，对项目需求分析准确、深入，需求分析方法合理的6.1-10分；对项目目标理解较为透彻、定位分析较为清晰，对项目需求分析较为准确、深入，需求分析方法较为合理的2.1-6分； 对项目目标理解不够透彻、定位分析不够清晰，对项目需求分析不够准确、深入，需求分析方法不够合理的0.1-2分；未提供的不得分。 | 10分 |
| 4 | 重点及难点的分析及解决方案 | 根据投标人对项目重点及难点的分析及解决方案等进行综合评审:对项目重点及难点的分析透彻，针对项目重点及难点提出的解决方案可行得4.1-5分；对项目重点及难点的分析较为透彻，针对项目重点及难点提出的解决方案较为可行得2.1-4分；对项目重点及难点的分析不够透彻，针对项目重点及难点提出的解决方案可行性差得0.1-2分；未提供的不得分。 | - 5分 |
| 5 | 技术审查方案 | 根据投标人对项目技术审查方案的准确性、科学性、合理性等进行综合评审:技术审查方案详细准确、科学合理、符合要求，且对项目的背景、工作目的、目标及工作内容十分熟悉的，得4.1-5分；技术审查方案较为详细准确、较为科学合理、较为符合要求，且对项目的背景、工作目的、目标及工作内容比较熟悉的，得2.1-4分；技术审查方案一般、准确度不高、不够科学合理、不够符合要求，且对项目的背景、工作目的、目标及工作内容不够熟悉的，得0.1-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 6 | 质量控制方案 | 根据投标人对项目质量控制方案的准确性、科学性、合理性等进行综合评审:质量控制方案详细准确、科学合理、符合要求，且对项目的背景、工作目的、目标及工作内容十分熟悉的，得4.1-5分；质量控制方案较为详细准确、较为科学合理、较为符合要求，且对项目的背景、工作目的、目标及工作内容比较熟悉的，得2.1-4分；质量控制方案一般、准确度不高、不够科学合理、不够符合要求，且对项目的背景、工作目的、目标及工作内容不够熟悉的，得0-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 7 | 质量监督方案 | 根据供应商提供的质量监督方案的全面性、可实施性，以及具体措施等进行综合评审：质量监督方案详细准确、覆盖全流程、符合要求，且对项目的背景、工作目的、目标及工作内容十分熟悉的，得4.1-5分；质量监督方案较为详细准确、基本覆盖全流程、较为符合要求，且对项目的背景、工作目的、目标及工作内容比较熟悉的，得2.1-4分；质量监督方案一般、准确度不高、未能覆盖全流程、不够符合要求，且对项目的背景、工作目的、目标及工作内容不够熟悉的，得0.1-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 8 | 质量保障措施 | 根据供应商提供的质量保障措施的全面性、可实施性，以及具体措施等进行综合评审：服务质量保证措施全面、可行、针对性强，完全满足项目采购需求的，得4.1-5分；服务质量保证措施比较全面，针对性较强，具有一定可行性，得2.1-4分；服务质量保证措施不够全面、针对性较差，得0.1-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 9 | 保密措施 | 根据投标人对本项目的保密措施等进行综合评审:保密措施全面、可行、针对性强，完全满足项目采购需求的，得4.1-5分；保密措施比较全面，针对性较强，具有一定可行性，得2.1-4分；保密措施不够全面、针对性较差，得0.1-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 10 | 档案管理措施 | 根据投标人对本项目的档案管理措施进行综合评审:档案管理措施全面、可行、针对性强，完全满足项目采购需求的，得4.1-5分；档案管理措施比较全面，针对性较强，具有一定可行性，得2.1-4分；档案管理措施不够全面、针对性较差，得0.1-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 11 | 售后保障措施 | 根据供应商提供的售后保障措施的全面性、可实施性，以及具体措施等进行综合评审：售后保障措施全面、可行、针对性强，完全满足项目采购需求的，得2.1-3分；售后保障措施比较全面，针对性较强，具有一定可行性，得1.1-2分；售后保障措施不够全面、针对性较差，得0.1-1分；未提供的不得分。 | 3分 |
| 12 | 应急管理措施 | 根据供应商提供的应急管理措施的全面性、可实施性，以及具体措施等进行综合评审：应急管理措施全面、可行、针对性强，完全满足项目采购需求的，得4.1-5分；应急管理措施比较全面，针对性较强，具有一定可行性，得2.1-4分；应急管理措施不够全面、针对性较差，得0.1-2分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 13 | 进度安排 | 根据工作进度安排的可行性、合理性、完整性等进行综合评审:进度计划安排细致、合理，满足采购人进度服务要求的6.1-10分； 进度计划安排较细致、较合理，基本满足采购人进度服务要求的2.1-6分；进度计划安排简单，对采购人服务进度要求响应较差的0.1-2分； 未提供的不得分。 | 10分 |
| 14 | 保障措施 | 根据服务保障措施的全面性、可行性、针对性等进行进行综合评分：服务保障措施全面、可行、针对性强，完全满足项目采购需求的6.1-10分；服务保障措施比较全面，针对性较强，具有一定可行性的2.1-6分；服务质量保证措施不够全面、针对性较差的0.1-2分；未提供的不得分。 | 10分 |
|  |  |  | 90分 |

标项三：成果集成

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务能力 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康管理体系认证证书，且证书在有效期内的，每具有一个证书得1分，最高得3分 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。提供相应的有效证书扫描件编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，否则不得分】 | 3分 |
|  |  | 投标人获得与土壤污染相关省部级及以上科技奖励的得3分，地市级科技奖励的得2分，地市级以下科技奖励的得1分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。提供相应的证明文件扫描件编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，未按要求提供的或未响应不得分】 | 3分 |
| 2 | 经验案例 | 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目业绩，每提供一个项目业绩得0.5分，本项最高为1分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。（1）是否属于类似业绩由评审小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定（如合同不能反映类似项目特征，可另外补充其它证明材料，不能充分证明得分条件的业绩不得分）；（2）提供合同扫描件编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，若合同不能体现项目特性或项目实施内容的可补充项目业主盖章的证明材料。以上证明材料提供原件扫描件编入商务（资信）技术文件中，否则不得分。】 | 1分 |
| 3 | 服务团队 | 项目负责人具有环境类相关专业正高级职称的得3分，高级职称的得2分，中级职称的得1分。该项得分不累加，最高得3分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。以上人员的相关证书（有效证明）扫描件及近3个月的社保证明材料编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，否则不得分。】 | 3分 |
|  |  | 项目团队人员（项目负责人除外）不少于10人，其中： 1.具有环境类相关专业正高级职称的每人得2分，本项最高得8分。 2.具有环境类相关专业高级职称的每人得1分，最高得3分。 3.具有环境类相关专业中级职称的每人得0.5分，最高得1分。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。每人只计算一次得分，按具有的最高职称计算得分。以上人员的相关证书（有效证明）扫描件及近3个月的社保证明材料编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，否则不得分。】 | 12分 |
| 4 | 对本项工作需求理解程度 | 根据投标人对项目重要性的理解程度，对相关政策、标准及规范的熟悉程度进行打分：对本项目的重要性及相关政策、标准和规范总体理解到位，科学，合理的3.1-5分；对本项目的重要性及相关政策、标准和规范总体理解基本到位的1.1-3分；对本项目的重要性及相关政策、标准和规范总体理解欠缺的0.1-1分 未提供的不得分。 | 5分 |
| 5 | 项目总体工作方案 | 根据投标人提供的项目成果集成方案与项目需求的符合程度进行打分：方案内容完整、详细，考虑周全，切实可行，符合项目采购需求要求的得3.1-5分；方案内容较为完整，考虑较为周全，基本可行，基本符合项目采购需求要求的得1.1-3分；方案内容完整性和详细性一般，可行性一般的得0.1-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的对多源数据收集的合理性、齐全性和可行性与项目需求的符合程度进行打分；多源数据收集合理、齐全，数据来源切实可行，满足采购需求的得3.1-5分；多源数据收集较为合理、齐全，数据来源基本可行，基本满足采购需求的得1.1-3分；多源数据收集合理性一般、关键数据缺失，数据来源可行性一般的得0.5-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的数据融合技术先进性、可操作性与项目需求的符合程度进行打分；数据融合技术先进、可操作性强的得3.1-5分；数据融合技术普通、可操作性弱的得1.1-3分；数据融合技术落后、可操作性差的得0.1-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的模型服务集成方案与项目需求的符合程度进行打分；模型服务集成方案合理、详细，并包含实例分析的得3.1-5分；模型服务集成方案基本合理但欠佳的得1.1-3分；模型服务集成方案存在明显缺陷的得0.1-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的可视化服务集成方案与项目需求的符合程度进行打分；可视化服务集成方案针对性、可操作性强，内容详细并包含实例分析的得3.1-5分；可视化服务集成方案针对性一般、可操作性弱的得1.1-3分；可视化服务集成方案存在明显缺陷的得0.1-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 6 | 拟投入的设备和机具的先进性、科学性 | 投标人具有遥感图像处理平台（ENVI）、ArcGIS、Matlab等正版数据分析和图像处理软件，以及高性能工作站与服务器群等设备得5分。上述设备少一种扣1分，扣完为止。 【如联合体投标的，联合体各方的均认可。上述设备需提供购置发票扫描件或相关证明材料扫描件编入商务（资信）技术文件中并加盖投标人公章，否则不得分。】 | 5分 |
| 7 | 项目方案重点难点分析 | 根据投标人提供的项目方案重点难点分析的符合程度进行打分；对项目重点及难点的分析透彻，针对项目重点及难点提出的解决方案可行得3.1-5分；对项目重点及难点的分析较为透彻，针对项目重点及难点提出的解决方案较为可行得1.1-3分；对项目重点及难点的分析不够透彻，针对项目重点及难点提出的解决方案可行性差得0.1-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 8 | 项目时间进度安排 | 根据工作进度安排的可行性、合理性、完整性等进行综合打分： 进度计划安排细致、合理，满足采购人进度服务要求的3.1-5分；进度计划安排较细致、较合理，基本满足采购人进度服务要求的1.1-3分；进度计划安排简单，对采购人服务进度要求响应较差的0.1-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 9 | 质量保障措施 | 根据投标人提供的质量保障措施方案的可行性、合理性、完整性等进行综合打分：服务质量保证措施全面、可行、针对性强，完全满足项目采购需求的，得3.1-5分；服务质量保证措施比较全面，针对性较强，具有一定可行性，得1.1-3分；服务质量保证措施不够全面、针对性较差，得0.1-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 10 | 保密措施 | 根据投标人提供的保密措施的可行性、合理性、完整性等进行综合打分：保密措施全面、可行、针对性强，完全满足项目采购需求的，得3.1-5分；保密措施比较全面，针对性较强，具有一定可行性，得1.1-3分；保密措施不够全面、针对性较差，得0.1-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 11 | 服务保障措施 | 根据服务保障措施的全面性、可行性、针对性等进行进行综合评分：服务保障措施全面、可行、针对性强，完全满足项目采购需求的3.1-5分；服务保障措施比较全面，针对性较强，具有一定可行性的1.1-3分；服务质量保证措施不够全面、针对性较差的0.1-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 12 | 售后保障措施 | 根据售后保障措施的全面性、可行性、针对性等进行进行综合评分：售后保障措施全面、可行、针对性强，完全满足项目采购需求的，得3.1-5分；售后保障措施比较全面，针对性较强，具有一定可行性，得1.1-3分；售后保障措施不够全面、针对性较差，得0.5-1分；未提供的不得分。 | 5分 |
| 13 | 其他合理化建议 | 根据供应商提供的其他合理化建议的科学性、合理性进行打分。针对项目的现状、特点等问题提出有效建议或措施的每项得1分，最高得3分。 | 3分 |

3.技术分+商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

4.价格分（10分）采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.投标人评标综合得分=价格分+技术分+商务分

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监[2022]3号）文件对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；对于联合协议约定小微企业由小微企业承接的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。对于分包意向协议约定小微企业服务由小微企业承接的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

注：组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（十四）评标内容的保密

1.公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对采购人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

（十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、合同签订及其他

（一）中标通知书

1.确定中标人后，招标代理机构将在发布招标公告的网站上公布评标结果。

2.如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

3.在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

4.如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

（二）合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与采购人代表签订合同。

（三）付款结算方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价50%的预付款，中标人完成全部工作内容并经采购人验收合格且收到正式发票后7个工作日内支付合同余款。

- （四）服务期（工期）

标项一（周边土壤调查和监测分析）自合同签订之日起至2025年9月30日前完成服务内容(其中，2024年完成100家及以上土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查)。标项二（外部质量控制及技术审查）、标项三（成果集成）自合同签订之日起至2025年12月31日前完成服务内容。

（五）采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，采购人将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

（六）售后服务考核

采购单位将依据政府采购相关法律法规不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，给采购人造成损失的，服务商须承担赔偿责任，采购人有权终止合同，并上报政府采购管理办公室。采购人如果认为有必要邀请专家参与考核，中标单位应配合，考核标准另行制定和发布。

（七）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理机构提出询问，采购人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.供应商认为招标文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

3.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

4.要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

5.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

（八）解释权

招标文件的解释权均属于浙江省衢州生态环境监测中心和浙江中兰工程项目管理有限公司。

- 第三部分  采购需求

# 一、项目背景

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条 设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门应当定期对土壤污染重点监管单位周边土壤进行监测，生态环境部印发的《“十四五”生态环境监测规划》要求，“十四五”期间，各地以土壤污染风险防控为重点,完善土壤环境监测点位,对土壤污染重点监管单位周边土壤环境至少完成一轮监测。

136家土壤污染重点监管单位名单

| 序号 | 所在区域 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常山县 | 利安隆科润（浙江）新材料有限公司 |
| 2 | 常山县 | 浙江常山利盛新材料有限公司 |
| 3 | 常山县 | 浙江省常山长盛化工有限公司 |
| 4 | 常山县 | 衢州瑞宝亚克力有限公司 |
| 5 | 常山县 | 浙江亿智达新材料科技有限公司 |
| 6 | 常山县 | 浙江玮宏金属制品有限公司 |
| 7 | 常山县 | 浙江永合新材料科技有限公司 |
| 8 | 常山县 | 常山孚康氟化钙有限公司 |
| 9 | 常山县 | 浙江常山绿惠投资开发有限公司 |
| 10 | 常山县 | 浙江亨达铝业有限公司 |
| 11 | 江山市 | 浙江天地化工有限公司 |
| 12 | 江山市 | 江山市凯力得化工有限公司 |
| 13 | 江山市 | 浙江富德漆业有限公司 |
| 14 | 江山市 | 江山市艺天科技有限公司 |
| 15 | 江山市 | 浙江国盛源实业有限公司 |
| 16 | 江山市 | 浙江澳宇新材料科技有限公司 |
| 17 | 江山市 | 浙江老虎山建材有限公司 |
| 18 | 江山市 | 江山市华伟化工科技有限公司 |
| 19 | 江山市 | 浙江伟丰新材料有限公司 |
| 20 | 江山市 | 浙江三晟化工有限公司 |
| 21 | 江山市 | 江山市富士特化工有限公司 |
| 22 | 江山市 | 浙江盛汇化工有限公司 |
| 23 | 江山市 | 江山捷尔世阻燃材料有限公司 |
| 24 | 江山市 | 江山市双氧水有限公司 |
| 25 | 江山市 | 浙江恒鼎涂料有限公司 |
| 26 | 江山市 | 江山市艺康化学有限公司 |
| 27 | 江山市 | 江山富达化工股份有限公司 |
| 28 | 江山市 | 江山圆正化工科技有限公司 |
| 29 | 江山市 | 江山市华顺有机硅有限公司 |
| 30 | 江山市 | 江山市泰格化工有限公司 |
| 31 | 江山市 | 浙江新华新材料科技有限责任公司 |
| 32 | 江山市 | 浙江希尔化工股份有限公司 |
| 33 | 江山市 | 江山市自强有机硅有限公司 |
| 34 | 开化县 | 开化瑞达塑胶科技有限公司 |
| 35 | 开化县 | 开化诚信树脂有限公司 |
| 36 | 开化县 | 浙江正荣香料有限公司 |
| 37 | 开化县 | 浙江兴达活性炭有限公司 |
| 38 | 开化县 | 浙江鑫松树脂有限公司 |
| 39 | 开化县 | 浙江开化合成材料有限公司 |
| 40 | 开化县 | 浙江开化万安缘化工有限公司 |
| 41 | 开化县 | 浙江胡涂硅有限公司 |
| 42 | 龙游县 | 龙游龙辉电镀有限公司 |
| 43 | 龙游县 | 捷马化工股份有限公司 |
| 44 | 龙游县 | 浙江玖龙新材料有限公司 |
| 45 | 龙游县 | 浙江辰阳化工有限公司 |
| 46 | 龙游县 | 浙江永记金属材料科技有限公司 |
| 47 | 龙游县 | 龙游宝生电镀有限公司 |
| 48 | 龙游县 | 龙游逸飞华电镀有限公司 |
| 49 | 龙游县 | 浙江德泉五金有限公司 |
| 50 | 龙游县 | 龙游运申制版有限公司 |
| 51 | 龙游县 | 龙游运城压纹制版有限公司 |
| 52 | 龙游县 | 浙江德洲五金有限公司 |
| 53 | 龙游县 | 龙游道明光学有限公司 |
| 54 | 龙游县 | 浙江芯特科技有限公司 |
| 55 | 龙游县 | 龙游东洲电子有限公司 |
| 56 | 龙游县 | 龙游华盈污水处理有限公司 |
| 57 | 龙游县 | 龙游沪工锻三工具有限公司 |
| 58 | 龙游县 | 浙江巨化化工矿业有限公司 |
| 59 | 衢江区 | 浙江国宇塑业有限公司 |
| 60 | 衢江区 | 浙江衢州博蓝装饰材料有限公司 |
| 61 | 衢江区 | 浙江衢州鼎盛建材有限公司 |
| 62 | 衢江区 | 浙江百斯特化工有限公司 |
| 63 | 衢江区 | 浙江宏创新材料有限公司 |
| 64 | 衢江区 | 浙江大成钙业有限公司 |
| 65 | 衢江区 | 浙江圣效化学品有限公司 |
| 66 | 衢江区 | 衢州市业胜金属材料有限公司 |
| 67 | 智造新城 | 浙江中天东方氟硅材料有限公司 |
| 68 | 智造新城 | 衢州南高峰化工有限公司 |
| 69 | 智造新城 | 衢州北斗星化学新材料有限公司 |
| 70 | 智造新城 | 衢州康鹏化学有限公司 |
| 71 | 智造新城 | 衢州建华南杭化工有限公司 |
| 72 | 智造新城 | 衢州英特高分子材料有限公司 |
| 73 | 智造新城 | 浙江圣安化工有限公司 |
| 74 | 智造新城 | 浙江硕而博化工有限公司 |
| 75 | 智造新城 | 浙江兆和化工有限公司 |
| 76 | 智造新城 | 浙江邦成化工有限公司 |
| 77 | 智造新城 | 浙江海蓝化工集团有限公司 |
| 78 | 智造新城 | 衢州凯沃化工有限公司（原仁和化工） |
| 79 | 智造新城 | 浙江富士特硅材料有限公司 |
| 80 | 智造新城 | 浙江中硝康鹏化学有限公司 |
| 81 | 智造新城 | 浙江衢州正邦有机硅有限公司 |
| 82 | 智造新城 | 浙江衢州建橙有机硅有限公司 |
| 83 | 智造新城 | 浙江正和硅材料有限公司 |
| 84 | 智造新城 | 浙江凯斯特新材料有限公司 |
| 85 | 智造新城 | 衢州环新氟材料有限公司 |
| 86 | 智造新城 | 衢州华友钴新材料有限公司 |
| 87 | 智造新城 | 晓星新材料科技（衢州）有限公司 |
| 88 | 智造新城 | 浙江衢州硅宝化工有限公司 |
| 89 | 智造新城 | 浙江森日有机硅材料有限公司 |
| 90 | 智造新城 | 浙江富锦新材料有限公司 |
| 91 | 智造新城 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 |
| 92 | 智造新城 | 杉杉新材料（衢州）有限公司 |
| 93 | 智造新城 | 浙江胡涂硅科技有限公司 |
| 94 | 智造新城 | 浙江衢州永正锂电科技有限公司 |
| 95 | 智造新城 | 浙江创基有机硅材料有限公司 |
| 96 | 智造新城 | 浙江豪邦化工有限公司 |
| 97 | 智造新城 | 浙江利化新材料科技有限公司 |
| 98 | 智造新城 | 浙江佳汇新材料有限公司 |
| 99 | 智造新城 | 浙江奥首材料科技有限公司 |
| 100 | 智造新城 | 浙江赢科新材料股份有限公司 |
| 101 | 智造新城 | 衢州蓝然新材料有限公司 |
| 102 | 智造新城 | 衢州市远方化工厂 |
| 103 | 智造新城 | 浙江衢州氟新化工有限公司 |
| 104 | 智造新城 | 浙江锦华新材料股份有限公司 |
| 105 | 智造新城 | 浙江康源化工有限公司 |
| 106 | 智造新城 | 华友新能源科技（衢州）有限公司 |
| 107 | 智造新城 | 衢州市九洲化工有限公司 |
| 108 | 智造新城 | 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 |
| 109 | 智造新城 | 浙江巨化汉正新材料有限公司 |
| 110 | 智造新城 | 浙江凯圣氟化学有限公司 |
| 111 | 智造新城 | 衢州华友资源再生科技有限公司 |
| 112 | 智造新城 | 浙江中宁硅业有限公司 |
| 113 | 智造新城 | 浙江晋巨化工有限公司 |
| 114 | 智造新城 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 |
| 115 | 智造新城 | 衢州巨化锦纶有限责任公司 |
| 116 | 智造新城 | 浙江衢化氟化学有限公司 |
| 117 | 智造新城 | 浙江华凯科技有限公司 |
| 118 | 智造新城 | 浙江博瑞电子科技有限公司 |
| 119 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 |
| 120 | 智造新城 | 浙江嘉德精细化工有限公司 |
| 121 | 智造新城 | 衢州永创铝业有限公司 |
| 122 | 智造新城 | 衢州金辉电镀有限公司 |
| 123 | 智造新城 | 衢州市金峰电镀有限公司 |
| 124 | 智造新城 | 浙江森拉特暖通设备有限公司 |
| 125 | 智造新城 | 浙江坚字标准件有限公司 |
| 126 | 智造新城 | 衢州市川特电子科技有限公司 |
| 127 | 智造新城 | 衢州顺络电路板有限公司 |
| 128 | 智造新城 | 浙江博瑞中硝科技有限公司 |
| 129 | 智造新城 | 浙江夏特新材料有限公司 |
| 130 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司有机氟厂 |
| 131 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司氟聚厂 |
| 132 | 智造新城 | 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 |
| 133 | 智造新城 | 浙江巨圣氟化学有限公司 |
| 134 | 智造新城 | 衢州伟荣药化股份有限公司 |
| 135 | 智造新城 | 浙江通天星集团股份有限公司 |
| 136 | 智造新城 | 衢州市安成污水处理有限公司 |

# 二、服务内容

# 标项一：周边土壤调查和监测分析

# （一）工作内容

组织对衢州市136家土壤污染重点监管单位周边开展土壤调查和监测分析。完成资料收集、现场踏勘、人员访谈、污染识别、点位布设、地下水建井、土壤地下水采样和分析、污染原因分析等工作，出具监测方案和每家企业的监测报告。

1.资料收集：从自然环境信息、企业及周边基本信息、污染管理信息、迁移途径信息、敏感目标信息和历史调查监测信息等方面收集资料。

2.现场踏勘：对企业内部生产情况、污染防治措施落实情况、厂区平面布置及防腐防渗情况开展调查，同时对企业周边用地、企业及敏感点情况进行调查，分析对本次调查的影响。

3.人员访谈：根据相关技术规范对企业及相关人员开展人员访谈，并做好记录和分析。

4.污染识别：在收集资料的基础上，结合现场踏勘，进行污染源识别和污染分析，一方面确定企业的特征污染物及检测指标，辅助判定污染迁移途径和影响类型、范围、程度，另一方面支撑结果评价和污染成因分析。

5.点位布设：根据土壤污染物迁移途径，布设监测点位；所有初设点位都应开展现场核查，并建立企业和周边点位关系图及布点信息表。

6.地下水建井：根据监测方案和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等规范要求，在布设的指定点位建设长期监测的地下水监测井， 开展洗井工作。

7.土壤地下水采样和分析：根据监测方案和土壤地下水监测相关技术规范要求，对布设的土壤和地下水点位，开展土壤和地下水样品采集、保存、流转、分析等工作。

8.结合水文地质资料、企业生产和污染物排放情况等，对调查发现的污染点位和污染物开展污染原因分析。

9.方案编制：依据调查资料与现场踏勘情况，分析汇总土壤及地下水污染源分布及特征污染物，确定污染类型及采样点位位置，明确监测项目、质量控制、样品采集、流转保存、制备和实验室分析等环节要求，编制136家企业的监测方案。

10.报告编制：根据调查及监测结果，开展结果评价和污染原因分析，明确存在问题，提出监管建议，分别编制136家企业的报告。

（二）工作成果

# 完成136家土壤污染重点监管单位周边土壤调查和监测分析工作，每家企业建立档案资料，资料内容包括：土壤污染重点监管单位周边监测报告、土壤污染重点监管单位周边监测方案、土壤和地下水检测报告、企业自行监测报告、调查基础信息和数据上报execl电子版文档等其他资料。

# 标项二：外部质量控制及技术审查

# （一）工作内容

1.方案报告审核：组织开展136家土壤污染重点监管单位周边监测方案和报告的专家审核，汇总并反馈专家意见。

2.分析质量控制（标样购置+质量控制）：负责标准样品的购置和质量控制样品的发放，对质控样品的检测结果进行分析判断，并及时反馈不合格的检测项目和检测批次。

3.全流程质量监督：负责包括建井、采样、制备、流转、保存、分析、数据整理等全流程的质量监督。

4.报告编制：负责整理质量管理数据，并编制《衢州市土壤污染重点监管单位周边监测外部质量保证与质量报告》。

（二）工作成果

# 完成136家土壤污染重点监管单位周边监测方案和报告的专家审核，汇总并反馈专家意见，标准样品的购置、质量控制样品的发放、分析测试等全流程质量监督，并编制《衢州市土壤污染重点监管单位周边监测外部质量保证与质量报告》。

# 标项三：成果集成

（一）工作内容

本项目为衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成，包括建立重点监管单位周边土壤特征污染物与优先管控污染物清单、形成衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤空间信息“一张图”，建设重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库，根据浙江省相关文件要求对土壤点位进行筛选并提出省控土壤污染风险监控点的增设建议及清单，编制衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成报告等。

1.建立重点监管单位周边土壤特征污染物与优先管控污染物清单

收集136家土壤污染重点监管单位基本信息、调查资料、现场踏勘、人员访谈以及周边土壤全部点位污染物监测数据等材料，开展重点监管单位周边土壤调查数据整理分析工作，明确企业生产是否对周边土壤造成污染，分析不同行业企业周边土壤特征污染物分布特征，建立重点监管单位周边土壤特征污染物与优先管控污染物清单。

2.形成土壤污染重点监管单位周边土壤空间信息“一张图”

系统梳理土壤污染重点监管单位周边土壤污染物监测及相关辅助信息数据，根据相关工作制图规范，将这些可获得数据与企业生产类型等信息在位置分布上进行空间分析，完善全市土壤污染重点监管单位周边土壤污染资源目录，形成衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤空间信息“一张图”文件。

3.建设重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库

运用合适的统计分析方法，对重点监管单位周边土水多源污染数据特征进行考察与解析，建立并持续改进数据清洗规则，选择合适的数据质量评估指标，对土水数据清洗结果进行质量评估，保障土水数据入库质量；利用数据挖掘方法探明企业周边土壤和地下水中重点特征污染物的污染来源、土壤-地下水交互行为、迁移转化过程等，依据重点监管单位周边土水污染的数据量、类型和特征，明确数据存储技术，并在此基础上建设重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库。

4.提出衢州市省控土壤污染风险监控点的增设建议及清单

在上述建设的重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库基础上，对衢州市土壤污染重点监管单位周边超标点位进行分析和筛选，根据《浙江省土壤和地下水环境质量监测网络建设方案》要求，提出衢州市土壤省控风险监控点（一般污染风险监控点和重点污染风险监控点）布设建议及清单。

5.编制土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成报告

系统分析136家重点监管单位周边土壤、地下水监测数据，根据行业类别筛选企业周边土壤、地下水特征污染物和优先管控污染物，绘制系列图件，包括但不限于区域水文地质特征分布、土壤污染物浓度分布平面图及截面图、土层分布截面图等。在此基础上，编制成果集成报告，为管理部门制定针对性监管策略提供针对性合理化建议。

（二）工作成果

建立重点监管单位周边土壤特征污染物与优先管控污染物清单、形成衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤空间信息“一张图”，建设重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库，编制衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成报告等，为开展土壤治理提供管控依据、管理措施和相关建议。

三、质量要求

成果质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。

四、人员配备及管理要求

投标人应建立完善的管理制度及技术人员培训制度，所投入技术人员及项目负责人均需熟悉相关服务内容。

1.本项目要求配置项目负责人1人（负责项目的整体协调，主持本项目的进度、质量、安全管理工作，对项目整体服务情况负责。项目负责人须为本单位人员，具有承担本项目实施的能力）。

2.标项一项目团队人员（项目负责人除外）不少于12人，标项二项目团队人员（项目负责人除外）不少于12人，标项三项目团队人员（项目负责人除外）不少于10人，所有项目团队人员应具备与项目相关的专业知识和业务能力。

3.其他人员和车辆根据项目采购需求自行配备，确保项目顺利完成。

4.为保证本项目工作正常、顺利、有序地开展，中标人应按投标文件中配备的项目组人员提供本项目的服务，不得更换；如特殊情况需要更换人员时，须事先提交人员更换申请并提供拟换人员（应以相当或高于的资格与能力的人员更换）的有关书面材料，在征得采购人书面同意后方可进行，否则视作中标人违约。

五、后续管理措施

中标人应在项目限期内完成相应服务，符合国家行业相关标准要求，如延期提交，扣减10%的合同金额；如发生不能按合同要求完成服务工作或出具虚假成果等情况，直接取消合同。

六、付款结算方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价50%的预付款，中标人完成全部工作内容并经采购人验收合格且收到正式发票后7个工作日内支付合同余款。

- 七、服务期（工期）

标项一（周边土壤调查和监测分析）自合同签订之日起至2025年9月30日前完成服务内容(其中，2024年完成100家及以上土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查)。标项二（外部质量控制及技术审查）、标项三（成果集成）自合同签订之日起至2025年12月31日前完成服务内容。

- 合同主要条款                              （政府采购合同参考样本，以最终合同为准）

衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项一：周边土壤调查和监测分析或标项二：外部质量控制及技术审查或标项三：成果集成）合同

合同编号：

签订地点：                                         签订时间：20   年  月  日

甲方（采购方，以下简称甲方）：

乙方（中标人，以下简称乙方）：

或联合体投标的如下：

（联合体牵头人）、（联合体成员）

- 乙双方根据                           招标结果，招标文件的要求、投标文件的响应，依据《中华人民共和国民法典》的规定，并经双方协调一致，订立本采购合同。

# 一、服务内容

# 标项一：周边土壤调查和监测分析

# （一）工作内容

组织对衢州市136家土壤污染重点监管单位周边开展土壤调查和监测分析。完成资料收集、现场踏勘、人员访谈、污染识别、点位布设、地下水建井、土壤地下水采样和分析、污染原因分析等工作，出具监测方案和每家企业的监测报告。

1.资料收集：从自然环境信息、企业及周边基本信息、污染管理信息、迁移途径信息、敏感目标信息和历史调查监测信息等方面收集资料。

2.现场踏勘：对企业内部生产情况、污染防治措施落实情况、厂区平面布置及防腐防渗情况开展调查，同时对企业周边用地、企业及敏感点情况进行调查，分析对本次调查的影响。

3.人员访谈：根据相关技术规范对企业及相关人员开展人员访谈，并做好记录和分析。

4.污染识别：在收集资料的基础上，结合现场踏勘，进行污染源识别和污染分析，一方面确定企业的特征污染物及检测指标，辅助判定污染迁移途径和影响类型、范围、程度，另一方面支撑结果评价和污染成因分析。

5.点位布设：根据土壤污染物迁移途径，布设监测点位；所有初设点位都应开展现场核查，并建立企业和周边点位关系图及布点信息表。

6.地下水建井：根据监测方案和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）等规范要求，在布设的指定点位建设长期监测的地下水监测井， 开展洗井工作。

7.土壤地下水采样和分析：根据监测方案和土壤地下水监测相关技术规范要求，对布设的土壤和地下水点位，开展土壤和地下水样品采集、保存、流转、分析等工作。

8.结合水文地质资料、企业生产和污染物排放情况等，对调查发现的污染点位和污染物开展污染原因分析。

9.方案编制：依据调查资料与现场踏勘情况，分析汇总土壤及地下水污染源分布及特征污染物，确定污染类型及采样点位位置，明确监测项目、质量控制、样品采集、流转保存、制备和实验室分析等环节要求，编制136家企业的监测方案。

10.报告编制：根据调查及监测结果，开展结果评价和污染原因分析，明确存在问题，提出监管建议，分别编制136家企业的报告。

（二）工作成果

# 完成136家土壤污染重点监管单位周边土壤调查和监测分析工作，每家企业建立档案资料，资料内容包括：土壤污染重点监管单位周边监测报告、土壤污染重点监管单位周边监测方案、土壤和地下水检测报告、企业自行监测报告、调查基础信息和数据上报execl电子版文档等其他资料。

# 标项二：外部质量控制及技术审查

# （一）工作内容

1.方案报告审核：组织开展136家土壤污染重点监管单位周边监测方案和报告的专家审核，汇总并反馈专家意见。

2.分析质量控制（标样购置+质量控制）：负责标准样品的购置和质量控制样品的发放，对质控样品的检测结果进行分析判断，并及时反馈不合格的检测项目和检测批次。

3.全流程质量监督：负责包括建井、采样、制备、流转、保存、分析、数据整理等全流程的质量监督。

4.报告编制：负责整理质量管理数据，并编制《衢州市土壤污染重点监管单位周边监测外部质量保证与质量报告》。

（二）工作成果

# 完成136家土壤污染重点监管单位周边监测方案和报告的专家审核，汇总并反馈专家意见，标准样品的购置、质量控制样品的发放、分析测试等全流程质量监督，并编制《衢州市土壤污染重点监管单位周边监测外部质量保证与质量报告》。

# 标项三：成果集成

（一）工作内容

本项目为衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成，包括建立重点监管单位周边土壤特征污染物与优先管控污染物清单、形成衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤空间信息“一张图”，建设重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库，根据浙江省相关文件要求对土壤点位进行筛选并提出省控土壤污染风险监控点的增设建议及清单，编制衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成报告等。

1.建立重点监管单位周边土壤特征污染物与优先管控污染物清单

收集136家土壤污染重点监管单位基本信息、调查资料、现场踏勘、人员访谈以及周边土壤全部点位污染物监测数据等材料，开展重点监管单位周边土壤调查数据整理分析工作，明确企业生产是否对周边土壤造成污染，分析不同行业企业周边土壤特征污染物分布特征，建立重点监管单位周边土壤特征污染物与优先管控污染物清单。

2.形成土壤污染重点监管单位周边土壤空间信息“一张图”

系统梳理土壤污染重点监管单位周边土壤污染物监测及相关辅助信息数据，根据相关工作制图规范，将这些可获得数据与企业生产类型等信息在位置分布上进行空间分析，完善全市土壤污染重点监管单位周边土壤污染资源目录，形成衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤空间信息“一张图”文件。

3.建设重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库

运用合适的统计分析方法，对重点监管单位周边土水多源污染数据特征进行考察与解析，建立并持续改进数据清洗规则，选择合适的数据质量评估指标，对土水数据清洗结果进行质量评估，保障土水数据入库质量；利用数据挖掘方法探明企业周边土壤和地下水中重点特征污染物的污染来源、土壤-地下水交互行为、迁移转化过程等，依据重点监管单位周边土水污染的数据量、类型和特征，明确数据存储技术，并在此基础上建设重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库。

4.提出衢州市省控土壤污染风险监控点的增设建议及清单

在上述建设的重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库基础上，对衢州市土壤污染重点监管单位周边超标点位进行分析和筛选，根据《浙江省土壤和地下水环境质量监测网络建设方案》要求，提出衢州市土壤省控风险监控点（一般污染风险监控点和重点污染风险监控点）布设建议及清单。

5.编制土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成报告

系统分析136家重点监管单位周边土壤、地下水监测数据，根据行业类别筛选企业周边土壤、地下水特征污染物和优先管控污染物，绘制系列图件，包括但不限于区域水文地质特征分布、土壤污染物浓度分布平面图及截面图、土层分布截面图等。在此基础上，编制成果集成报告，为管理部门制定针对性监管策略提供针对性合理化建议。

（二）工作成果

建立重点监管单位周边土壤特征污染物与优先管控污染物清单、形成衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤空间信息“一张图”，建设重点监管单位周边土壤污染信息管理数据库，编制衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目成果集成报告等，为开展土壤治理提供管控依据、管理措施和相关建议。

二、联合体投标的（如有）

- 1、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本次招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事物并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

- 2、联合体严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

- 3、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                 （牵头人名称）承担本项目的           部分事宜；                           （成员单位名称）承担本项目的         部分事宜。

- 5、联合体内部将遵守以下规定：

- （1）联合体牵头人和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向甲方负责有连带的和各自的法往责任；

- （2）联合体牵头人代表联合体成员承担责任和接受甲方的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括项目价款支付）均由联合体主办人负责；

（3）投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自本担的工作量分摊。

三、合同金额

本合同总价为（大写）：             元（￥            元）人民币。

注；（1）以上报价是履行合同的最终价格，以人民币为结算货币，应包括技术工作费、交通费、人员费、仪器设备采购和使用费、食宿、差旅、车辆、保险、福利、利润、税金、验收、技术服务、文档资料费及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

（2）本合同价为含税人民币价。

四、质量要求

成果质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。

五、人员配备及管理要求

乙方应建立完善的管理制度及技术人员培训制度，所投入技术人员及项目负责人均需熟悉相关服务内容。

1.本项目要求配置项目负责人1人（负责项目的整体协调，主持本项目的进度、质量、安全管理工作，对项目整体服务情况负责。项目负责人须为本单位人员，具有承担本项目实施的能力）。

2.标项一项目团队人员（项目负责人除外）不少于12人，标项二项目团队人员（项目负责人除外）不少于12人，标项三项目团队人员（项目负责人除外）不少于10人，所有项目团队人员应具备与项目相关的专业知识和业务能力。

3.其他人员和车辆根据项目采购需求自行配备，确保项目顺利完成。

4.为保证本项目工作正常、顺利、有序地开展，乙方应按投标文件中配备的项目组人员提供本项目的服务，不得更换；如特殊情况需要更换人员时，须事先提交人员更换申请并提供拟换人员（应以相当或高于的资格与能力的人员更换）的有关书面材料，在征得采购人书面同意后方可进行，否则视作乙方违约。

六、后续管理措施

乙方应在项目限期内完成相应服务，符合国家行业相关标准要求，如延期提交，扣减10%的合同金额；如发生不能按合同要求完成服务工作或出具虚假成果等情况，直接取消合同。

七、付款结算方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价50%的预付款，乙方完成全部工作内容并经甲方验收合格且收到正式发票后7个工作日内支付合同余款。

- 八、服务期（工期）

标项一（周边土壤调查和监测分析）自合同签订之日起至2025年9月30日前完成服务内容(其中，2024年完成100家及以上土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测和调查)。标项二（外部质量控制及技术审查）、标项三（成果集成）自合同签订之日起至2025年12月31日前完成服务内容。

九、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、安全要求

1.乙方必须认真贯彻落实国家安全生产法律法规和甲方的安全生产管理制度，危险性较大的部分工程需严格按照专项方案要求施工。

2.乙方在合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由乙方自行承担一切责任并赔偿损失。

3.乙方在服务期内乙方雇佣人员发生安全意外及人身伤亡事故均由乙方全权负责并承担所有责任。

4.乙方在服务期间应严格遵守安全管理相关的法规、规范。

5.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

6.项目部人员意外伤害等相关保险由乙方办理并承担相应费用，相关安全责任由乙方承担。

十二、知识产权

本项目所涉及的所有知识产权成果归甲方所有，乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，若侵犯第三方的知识产权从而引起纠纷，由乙方承担全部责任。

十三、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包（投标时提供分包意向的除外）给他人供应。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 三 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五 向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服 务的，向甲方支付合同款项的百分之十作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，除向甲方支付合同款项的百分之十作为违约金之外，若还造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，此时属于乙方违约，甲方有权根据约定对乙方进行处罚，并有权提前终止合同，若还造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第2种方式解决。

（1）提请衢州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十六、合同的生效及其它

1.本合同经甲方、乙方、法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。合同自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人                                法定代表人

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

第五部分  应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5.投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

政府采购活动现场确认声明书

浙江省衢州生态环境监测中心、浙江中兰工程项目管理有限公司：

本人    	（授权代表姓名），经由           	（单位）    	 负责人（法定代表人姓名）合法授权参加       （项目名称）         （编号：         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间¨不存在利害关系¨存在下列利害关系 ：

A. 投资关系	B. 行政隶属关系	C. 业务指导关系

D. 其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位¨与其他所有供应商之间均不存在利害关系¨与 	（供应商名称）之间存在下列利害关系：

- 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

- 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

- 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

- 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

- 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、 管理关系、重要业务（占主营业务收入 50% 以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系。

I . 其他利害关系情况 	。

三、现已清楚知道并 严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现	供应商之间存在或可能存在上述第二条第 	  项利害关系。

（投标人代表签名）：

2024年  月  日

- 注：供应商根据解密后交易平台公布的供应商名单及信息，通过邮件方式2968996525@qq.com提交《采购活动现场确认声明书》，未按规定提交的，视为均无利害关系。

# 资格文件

目录

（1）营业执照………………………………………………………………………………（页码）

（2）具有完善的财务制度的承诺函………………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函……………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函……………………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函…………（页码）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函…………（页码）

（7）投标人没有失信记录承诺函…………………………………………………………（页码）

（8）联合体协议书（如有）………………………………………………………………（页码）

（9）投标人认为需要提供的其他材料……………………………………………………（页码）

# 一、营业执照（扫描件）

二、具有完善的财务制度的承诺函

浙江省衢州生态环境监测中心、浙江中兰工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）承诺本单位具有完善的财务制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 三、具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函

浙江省衢州生态环境监测中心、浙江中兰工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

浙江省衢州生态环境监测中心、浙江中兰工程项目管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

浙江省衢州生态环境监测中心、浙江中兰工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

六、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

浙江省衢州生态环境监测中心、浙江中兰工程项目管理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次         （项目名称）              的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

七、投标人没有失信记录承诺函

浙江省衢州生态环境监测中心、浙江中兰工程项目管理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

八、联合体协议书（如组成联合体投标的提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）（招标编号：       ）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             。

四、中小企业合同金额达到       %，小微企业合同金额达到      %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（盖单位公章或电子签章）：

# 日期：    年  月   日

- 注：可采用原件彩色扫描件编入投标文件中。

- 报价文件

目录

（1）投标响应函……………………………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表……………………………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单…………………………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有）…………（页码）

- 一、投标响应函

浙江省衢州生态环境监测中心、浙江中兰工程项目管理有限公司：

(投标人全称)授权          (全权代表姓名)              (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的               （项目名称） (招标编号：            )招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方同意在投标人编制和提交投标文件须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

(3)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

(4)良好的资金、财务状况；

(5)提供的服务符合中国政府规定的相应标准；

(6)没有违反政府采购法规、政策的记录；

(7)没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。

3.提供编制和提交投标文件须知规定的全部投标文件，包括资格文件、报价文件、商务（资信）技术文件。具体内容为：

(1)资格文件

(2)报价文件；

(3)商务（资信）技术文件；

(4)编制和提交投标文件须知要求投标人提交的全部文件；

(5)按招标文件要求提供服务的投标报价详见开标一览表；

(6)保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

(7)保证遵守招标文件中的其他有关规定。

4.投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按本项目预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。

5.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

6.如中标，按招标文件规定与采购人签订合同。如拒绝签订合同，承诺按本项目预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

7.如中标，按招标文件规定的招标代理服务费标准，承诺在签订合同前向招标代理机构支付招标代理服务费。

8.我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和服务资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第(1)至(5)项情形之一的，中标、成交无效。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人盖章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

浙江省衢州生态环境监测中心、浙江中兰工程项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成招标编号为ZLQZ-2405077的招标文件[项目名称：衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项一、标项二、标项三）]实施。

- 开标一览表

| 名称 | 投标报价（元） | 服务期（工期）/ 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目（标项一、标项二、标项三） |  |  |
| 投标总价：人民币（大写） （￥ 元） |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价是履行合同的最终价格，以人民币为结算货币，应包括技术工作费、交通费、人员费、仪器设备采购和使用费、食宿、差旅、车辆、保险、福利、利润、税金、验收、技术服务、文档资料费及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

4.本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 三、报价明细清单

项目名称：                                           招标编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.合计应与“开标一览表”中投标总价相一致。

2.投标报价是履行合同的最终价格，以人民币为结算货币，应包括技术工作费、交通费、人员费、仪器设备采购和使用费、食宿、差旅、车辆、保险、福利、利润、税金、验收、技术服务、文档资料费及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 四、相关的充分的证明材料中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料（如有）

中小企业声明函【服务、工程】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称） 的（项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年  月  日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1)中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

2）小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：《中小企业声明函》（监狱企业、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的残疾人福利性单位视同小微企业，余同）。

监狱或戒毒企业声明函

【不属于监狱或戒毒企业的无需填写、递交】

本企业郑重声明，本企业为          （省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加            单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年  月  日

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料（供应商为监狱企业的证明文件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。）

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_________单位的_________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位参加投标，符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）政策规定的，提供《残疾人福利性单位声明函》，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

扶持政策说明：

1、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

2、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

注：财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）、浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知（浙财采监[2022]3号）文件对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；对于联合协议约定小微企业由小微企业承接的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。对于分包意向协议约定小微企业服务由小微企业承接的合同份额占到合同总金额30%以上的，其报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

（2）监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

注：组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

# 商务（资信）技术文件

目录

（1）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书………………………………（页码）

（2）法定代表人及委托代理人的身份证………………………………………………（页码）

（3）经验案例……………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议（如有分包）…………………………………………………………（页码）（5）服务团队…………………………………………………………………（页码）

（6）项目需求理解、实施方案等投标人可根据采购需求、评分项并结合自身情况编写...（页码）

（7）投标人认为需要提供的其他材料…………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

商务部分评分索引表

| 评分项目 | 评分内容 | 分范围值 | 自评分 | 资料所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1.本表由投标人自行填写，依据评分标准对商务资信分作出自评并提供对应页码。

- 2.投标人的自评分仅用作评标委员会评分参考，不作为投标人最终得分依据。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

- 一、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

- 1.1法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：               年          月       日

姓名：       　     性别：     年龄： 　　 职务：      ，身份证号：                   系

（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：           （公章）

日期：         年       月           日

1.2法定代表人授权委托书

本人             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托                （姓名、身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              (项目名称)响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

招标供应商：                      （单位盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

日   期：      年    月    日

- 二、法定代表人及委托代理人的身份证

三、分包意向协议（如有分包）

（供应商名称）若成为（项目名称）（采购编号：    ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中型企业合同金额达到     %，小型、微型企业合同金额达到      %。

供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

分包供应商名称（盖单位公章或电子签章）：

日期：  年  月   日

- 注：可采用原件彩色扫描件编入投标文件中。

- 四、经验案例（如有，根据评分要求提供证明材料）

投标人同类类似项目经验一览表格式：（按评分细则要求附证明材料）

| 序号 | 业主单位名称/项目名称 | 内容概要 | 合同金额（元） | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

五、服务团队（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 在本项目中担任职务或岗位 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

如评分有要求的，根据评分要求提供证明材料。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

六、商务条款偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“商务条款偏离表”是指对第三部分 采购需求中“商务要求表”中条款的偏离。本表仅在有偏离时填写，注明是正/负偏离，并说明理由。“投标文件”复制“招标文件”要求的内容，不填写或未提供偏离表均视为无偏离。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

七、项目需求理解、技术方案等投标人可根据采购需求、评分项并结合自身情况编写。

八、供应商认为需要提供的其他材料。

- 投标文件封面

衢州市土壤污染重点监管单位周边土壤监测项目

（标项    ）

项目编号：ZLQZ-2405077

投标文件

（资格文件/报价文件/商务（资信）技术文件）

投标人全称：                 （加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）                 年   月   日